陸、重要施政議題之查核

一、桃園航空城計畫推動情形

臺灣地理位置優越

（圖片來源：摘自航空城公司網站）

桃園市是國門之都，尤其臺灣位於東北亞及東南亞黃金雙航圈中心，具有地理位置優勢，向北可連結東北亞航圈東京成田、首爾仁川及上海虹橋等機場，向南可連接東南亞航圈香港、新加坡及其他國家機場；飛往亞太各主要城市平均飛行時間，以桃園的2.55小時為最短，顯示桃園國際機場優越的地理位置，具備轉運競爭優勢。在全球競爭潮流中，機場時代隨之興起，機場的定位，不再只是轉運站，也不再是充滿噪音的鄰避設施，而是要善用機場對外連接的重要門戶位置，讓每一班起降的飛機，和每一個進出的人流、物流，都成為重要經濟來源，透過逐漸成形的廊帶、群聚及機場關聯產業，帶動一種新型態的都市形式－航空城（Aerotropolis）。

基於上述戰略思考，行政院於98年12月核定通過「愛臺十二建設」總體計畫，以「活力經濟、永續臺灣」之願景再創經濟新奇蹟，將「桃園航空城」（Taoyuan Aerotropolis）列為12項優先建設之一。101年6月行政院會議通過「黃金十年、國家願景」，將「打造臺灣成為東亞海空樞紐」列為31項施政主軸之一，其中以桃園國際機場為中心規劃的「桃園航空城」，更是建立海空樞紐施政主軸之首要旗艦計畫。

桃園航空城是我國重要發展計畫，其目標不僅在擴充桃園國際機場容量，更攸關地區發展、產業轉型及國家競爭力，重要性不言可喻，惟因開發範圍龐大，縱深橫跨中央與地方權責，及影響人民權益至巨，自98年1月「國際機場園區發展條例」制定公布後，歷經10年以上推動，終得於109年4月經內政部審議通過辦理土地區段徵收，邁入實質開發階段。

茲將桃園航空城計畫推動情形及審計機關重要審核意見，說明如次：

（一）推動概況

1.推動架構

行政院於101年9月宣布「桃園航空城核心計畫」正式啟動，同年10月成立「行政院推動桃園航空城核心計畫專案小組」，統籌協調桃園航空城計畫之規劃、開發及招商等相關事宜，以整合跨部會資源，加速計畫推動。專案小組設置3個分組，辦理工作項目如次：

（1）都市計畫及用地取得分組：由桃園市副市長召集內政部及交通部組成。其中內政部研擬都市計畫、土地開發，桃園市政府執行區段徵收、查估與拆遷地上物，並輔助安置農民及工廠。

（2）開發建設分組：由交通部次長召集桃園市政府組成。其中交通部辦理機場園區開發建設與聯外運輸系統，桃園市政府辦理附近地區開發建設。

（3）產業規劃及招商分組：由經濟部次長召集交通部及桃園市政府組成。其中桃園市政府負責產業規劃與投資招商，各產業由相關部會協助引進。

2.計畫範圍

桃園航空城計畫於107年3月、7月、108年2月、109年12月及110年7月經內政部都市計畫委員會議再審議通過，都市計畫於110年11月發布實施，修正後都市計畫面積調整為4,564公頃，需辦理區段徵收面積約3,147公頃，是臺灣有史以來最大的土地徵收開發計畫。區段徵收地區依需用土地人分別以交通部及桃園市政府為開發主體，其中機場園區區段徵收面積為1,413公頃，附近地區（第一期）區段徵收面積為1,185公頃，合計面積為2,598公頃，至於附近地區（第二期）區段徵收面積為549公頃，依內政部都市計畫委員會決議，需俟第一期產業專用區產業招商權責發生率達65％以上，始得開發（圖1）。

圖1　桃園航空城計畫範圍及開發經費

單位：公頃、新臺幣億元

| #### 開發主體 | 計 畫 名 稱 | 計畫面積 | #### 區段徵收面積 | #### 開 發 總 經 費 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 合 計 |  | #### 4,564 | #### 3,147 | #### 2,702 |
| 交通部 | 機場園區特定區（蛋黃區） | #### 2,704 | #### 1,413 | #### 1,634 |
| 桃園市政府 | #### 附近地區（第一期）特定區（蛋白區） | #### 1,308 | #### 1,185 | #### 1,068 |
|  | #### 附近地區（第二期）特定區（蛋白區） | #### 552 | #### 549 | #### 俟第一期產業專用區產業招商權責發生率達65％以上始得開發。 |
| 資料來源：整理自交通部民用航空局網站及桃園市議會第3屆第1次定期會地政局工作報告。 |  |  |  |  |

3.開發經費

表1　桃園市實施平均地權基金支應航空城計畫附近地區（第一期）區段徵收開發計畫預算編列及執行情形

單位：新臺幣百萬元、％

| 年度 | 預算數 | 決算數 | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 55,079 | 17,327 | 31.46 |
| 102 | 119 | 74 | 62.30 |
| 103 | 564 | 122 | 21.62 |
| 104 | 505 | 58 | 11.52 |
| 105 | 387 | 57 | 14.85 |
| 106 | 130 | 75 | 57.43 |
| 107 | 101 | 80 | 78.57 |
| 108 | 534 | 136 | 25.61 |
| 109 | 5,108 | 2,555 | 50.02 |
| 110 | 25,299 | 6,044 | 23.89 |
| 111 | 22,327 | 8,123 | 36.38 |

資料來源：整理自地政局提供資料。

航空城計畫機場園區由交通部辦理，預計開發經費1,634億餘元，附近地區（第一期）由桃園市政府辦理，預計開發經費1,068億餘元，合計2,702億餘元（圖1）。其中市政府辦理附近地區（第一期）區段徵收開發案，開發經費由桃園市實施平均地權基金項下逐年編列預算支應，主要經費來自銀行融資，由市政府依實際徵收作業需求及施工期程，分年借貸資金，以降低貸款利息支出；開發收入主要來自處分產業專用區用地，並藉以償還開發成本。自102至111年度，桃園市實施平均地權基金10年共編列預算550億餘元，決算數合計173億餘元，平均執行率31.46％（表1）。

4.開發期程

航空城區段徵收計畫預定作業期程

（圖片來源：摘自地政局網站）

內政部於109年4月審議桃園航空城機場園區及附近地區（第一期）區段徵收開發案，經審酌「公益性及必要性」、「土地所有權人權益保障情形」及「財務計畫可行性」後，認為所踐行各項徵收程序符合土地徵收條例規定，且各項安置計畫之研擬能保障民眾居住需求，予以審議通過，航空城計畫自此進入實質開發階段。依市政府規劃，預定於111年第2季起辦理居民安置相關作業，114年第1季起辦理抵價地分配，116年完成區段徵收。

5.重要工作執行情形

（1）區段徵收及公共工程

航空城區段徵收統包工程分標圖

（圖片來源：摘自航空城工程處網站）

桃園航空城機場園區及附近地區（第一期）區段徵收案已於109年11月辦理全區土地公告徵收作業，土地所有權人合計16,803人，總補償地價2,647億餘元，申請抵價地比例超過95％。為落實先建後遷及居民安置政策，將全區分為優先搬遷區及其他搬遷區，地上物已分別於110年5月及7月辦理公告徵收；優先搬遷區之地上物已大致完成拆遷，自110年4月起辦理統包工程招標作業，分為10個分標辦理，依序為A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、D1、D2、D3，工程發包經費約581億元，均已完成決標並陸續進場施作。

（2）安置作業

為保障區段徵收範圍內因原有建築物被徵收致無屋可住之民眾權益，市政府秉持「先建後遷」及「就近安置」之作業原則，規劃興建安置住宅基地，於附近地區A11、A18、G17等3處基地興建858戶，機場園區興建1,067戶（圖2），均已陸續開工，預計113年陸續完工交屋。市政府已設立桃園航空城安置住宅服務中心，提供住宅諮詢服務，預計112年下半年開始受理申請。另民眾如於自動拆遷期限前完成拆遷者，將發給優先搬遷獎勵金、房租補助費及搬遷補助費，以加速公共工程推動。

| 圖2 航空城安置住宅基地及住宅示意圖 單位：戶 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 | 行政區 | 基地名稱 | 住宅戶數 |  |  |
| 市政府 | 合計 |  | 858 |  |  |
|  | 蘆竹區 | A11 | 104 |  |  |
|  | 大園區 | A18 | 548 |  |  |
|  |  | G17 | 206 |  |  |
| 交通部 | 合計 |  | 1,067 |  |  |
|  | 大園區 | 街廓1 | 233 |  |  |
|  |  | 街廓2 | 205 |  |  |
|  |  | 街廓3 | 318 |  |  |
|  |  | 街廓5 | 144 |  |  |
|  |  | 街廓6 | 167 |  |  |
| 資料及圖片來源：整理自安置住宅服務中心網站及桃園市議會第3屆第1次定期會都市發展局工作報告。 |  |  |  |  |  |

（3）招商及履約管理

優先產專區位置

（圖片來源：摘自地政局網站）

為配合航空城產業發展目標、引進策略及降低財務風險，市政府及交通部依據110年10月29日公告實施之「擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫（第一階段）案」，擇選位於新街溪西側、埔心溪西側及南崁溪東側等共9處基地，總面積52.89公頃，作為桃園航空城計畫優先產業專用區（下稱優先產專區），以帶動後續產業發展。111年4月由經濟發展局公告標售9處土地，其中7處基地已於同年7月標出，同年9月完成簽約，引進包含統一超商、星宇航空、藥華、大樹醫藥、督洋生技、健策、中華貿易、力歐新能源等知名企業進駐，投資規模達227億餘元，後續將由桃園航空城股份有限公司（下稱航空城公司）辦理履約管理作業。

（4）亞洲．矽谷創新研發中心

市政府配合行政院「亞洲．矽谷」計畫落地桃園，擇定以機場捷運A19站旁中壢區青芝段158、159地號第二種產業專用區面積3.81公頃，作為「亞洲．矽谷創新研發中心」（下稱亞矽創研中心）基地，以提高桃園市在產業研發及產業升級之重要性，108年12月由經濟發展局以市有土地增資投資作價予航空城公司69.33億元，由該公司自行興建開發。亞矽創研中心案第一期主體工程開發總預算46.89億元，已於110年11月完成規劃設計發包，111年11月完成工程發包。為配合市政府舉辦「2023世界客家博覽會」延後開工，預計112年11月底前完成規劃設計調整並正式動工，預計於117年竣工，打造桃園航空城之智慧應用典範場域。

（5）大學城

桃園航空城是桃園市區域發展之契機，市政府為完備優質人力之軟實力，有效運用桃園國際機場優越的地理位置及未來產業之聚落效益，透過無償撥用市有土地，吸引國立頂尖大學進駐，期透過產學具體合作與深化，增加學生實習及國際人才交流機會，推動產業升級，進而提升國家競爭力。目前市政府與大學校院合作推動設校情形如表2。鑑於曾有部分大學校院遲未能依預定期程進行開發或完成設校，衍生遭閒置之風險，本處前經建請研謀建立土地收回等管理機制，市政府已決議各大學校院無償撥用市有土地，將提供使用相關收益解繳市庫，亦將於專案小組會議平臺依各校實際設校進度滾動檢討管理機制，以保障市政府權益。

表2　市政府與大學校院合作推動設校情形

| 大學校院名稱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 意向書或 計畫書日期 | 108年4月16日 | 108年4月15日 | 111年4月8日 |
| 規劃 用途 | 青埔全球校區 | 桃園附設醫院暨教育研發園區 | 桃園創新校區 |
| 地點 | 機場捷運A19站附近 | 機場捷運A16站附近 | 桃園捷運綠線G17站附近 |
| 土地面積 | 2.68公頃 | 7.23公頃 | 3.22公頃 |
| 土地來源 | 無償撥用 | 無償撥用 | 無償撥用 |
| 計畫預定期程 | 依籌設計畫書預計116年完成。 | 依原醫院計畫書預計116年1月開業。112年5月申請變更原許可計畫書，建院期程尚待衛生福利部核定。 | 預計116年下半年奉教育部核定籌設計畫書，117年上半年開始工程設計及發包興建。 |
| 目前辦理進度 | 行政院於111年7月8日核定籌設計畫書，市政府於111年10月24日函覆同意。 | 1.委由高雄醫學大學附設醫院經營管理，已於112年7月完成簽約。 2.112年5月間申請變更原許可計畫書，市政府預計於112年第2次醫事審議委員會審議。 | 1.刻正研擬桃園創新校區籌設計畫書。 2.市政府將配合辦理都市計畫個案變更及區段徵收計畫修正事宜。 |

資料來源：整理自市政府提供資料。

（二）審計機關重要審核意見

市政府於99年3月設立航空城公司，期以「彈性執行投資開發管理」之企業經營模式，推動桃園航空城永續發展，本處歷年來於審核報告中提列有關桃園航空城計畫之重要審核意見包括：航空城開發未有明確期程，因土地取得困難，高額徵收經費無著落，中央與地方政府未達成共識，執行政策未定，然市政府成立航空城公司，列有宏觀經營政策及營運計畫，惟無具體實施計畫及可供評估之相關數據；航空城計畫土地尚未取得，允宜就航空城公司組織規模、人力配置及成本控管等方面全面檢討，避免虧損持續擴大；航空城公司於99年設立迄105年底止，連年增加人力，卻未積極拓展業務，致營業損失持續擴大，且違反規定發給員工年終工作獎金，又以調高職等（級）方式，大幅調升員工薪資，惟市政府皆未積極考核及督促其改善營運虧損情形等情事，均經函請檢討改善，並經監察院於106年8月15日依法提案糾正在案。

茲將本處111年度對航空城計畫執行情形所提重要審核意見，依查核單位之主管別歸納摘述如次：

1.市政府主管

（1）航空城公司代辦航空城計畫優先產專區土地標售及履約管理等事涉公權力之重要業務，惟對於各方應辦事項未有明確規範，建請督促研議由業務洽辦局處及該公司共同擬定協議書或計畫書等書面文件，明定各方權責：航空城公司自99年成立後，100年11月由原桃園縣政府工商發展局（103年12月25日改制為桃園市政府經濟發展局）以北區綜合展示館土地及建物作價投資增資1億8,031萬餘元，因航空城計畫遲未能實質開展，實際營運項目僅有出租營業資產北區綜合展示館1項，北區綜合展示館土地建物於110年10月配合桃園航空城計畫區段徵收作業處分後，公司已無實質營業收入。為改善公司財務結構，該公司嗣規劃代辦優先產專區土地標售及履約管理等作業，按標售金額之千分之5計收作業費，111及112年度分別編列勞務收入2,268萬餘元及3,791萬餘元，係公司營收唯一來源，截至111年底止，尚無實現數。鑑於優先產專區已進入實質開發及履約管理階段，惟公司對於代辦上開審查廠商投標文件及進行履約管理等事涉公權力之重要事項，尚未就實際辦理範圍、作業流程及人員配置等提供明確規範，各界不易了解其實際代辦情形，亦不利於落實公共治理課責，經函請市政府督促研議由優先產專區業務洽辦局處與該公司共同擬定協議書或計畫書等書面文件，明定代辦事項、代辦期限、費用撥付條件、權責劃分及衡量指標等，並由航空城公司據以完成內部相應之作業流程及人員配置等部署，俾利各方明確遵行。（詳乙－20頁）

圖3　航空城公司歷年收支暨盈虧情形

萬元

資料來源：整理自99至111年度審核報告。

年度

（2）航空城公司業務與市政府部分局處業務重疊，本業收入長期不敷支應營業成本及費用，未能有效創造利潤，亟待積極提升經營能力，確保永續經營：市政府於99年3月成立航空城公司，期能以企業經營模式，推動桃園航空城永續發展。嗣因該公司業務職權與市政府各局處重疊，公司定位不明，雖於104年3月修訂「桃園市桃園航空城股份有限公司組織自治條例」，列明由該公司專責行銷及招商，惟因航空城所涉都市計畫與區段徵收開發計畫等期程延宕，致公司成立迄今已逾13年，迄未能建立長期商業模式，有效創造利潤，經營持續虧損，110年度起雖轉虧為盈（圖3），主要係領取區段徵收建物拆遷補償費、救濟金及奬勵金等一次性收益，營業外收入增加所致，本業收入仍不敷支應營業成本及費用，未能有效創造利潤，經函請市政府督促提升經營能力，確保永續經營。（詳乙－20頁）

亞矽創研中心周邊環境示意圖

（圖片來源：摘自航空城公司網站）

（3）亞矽創研中心計畫進度落後，工程興建經費持續增加，回收年限長達50餘年，亟待審慎檢討整體財務規劃，並儘速邁向招商營運階段，實質挹注公司營收：桃園市議會前於109年3月決議通過亞矽創研中心第一期主體工程開發總預算46.89億元，統包工程原預計於109年底前動工，嗣因廠商資格認定爭議、營建物價持續上漲及缺工缺料情形嚴峻等情，數度廢標及流標，致招標過程延宕，嗣又配合「2023世界客家博覽會」延後開工，預計117年竣工。航空城公司依工程實際進度向金融機構辦理5年期貸款，以支應興建工程及週轉金相關費用，截至111年底止，帳列長期借款1億4,159萬餘元，據公司預估，亞矽創研中心營運第4年起出租率可達100％，第6年起開始以年收入盈餘約9,600萬元攤還貸款本金，則本金仍需50年以上方能完全回收，在全球處於升息循環之背景下，公司雖規劃代辦航空城優先產專區相關標售履約管理及園區管理作業，惟仍遠不足以支應工程經費及債務利息，財務風險日增，經函請航空城公司審慎檢討整體財務規劃，覈實辦理成本效益分析，並儘速邁向招商營運階段，實質挹注公司營收。（詳乙－19頁）

（4）航空城公司薪給作業之審核機制不符組織章則、內部控制及行政院主計總處所修正之共通性跨職能整合範例，潛存內部控制失靈之重大風險：按美國舞弊稽核師協會（Association of Certified Fraud Examiners）2016年度調查報告顯示，舞弊發生之主因依序為「缺乏有效的內部控制制度」（29.3％）、「既有內部控制制度遭到逾越」（20.3％）及「欠缺管理階層覆核」（19.4％）。經查航空城公司之薪給作業權責劃分、作業程序及帳務處理流程，與該公司組織章則、內部控制及行政院主計總處所修正之共通性跨職能整合範例有間，亦欠缺實質有效之內部審核機制，潛存內部控制失靈之重大風險，經函請市政府督促檢討改善。（詳乙－20頁）

2.工務局主管

| 表3 地上物查估委託專業服務驗收情形 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查估區別 | 承攬廠商 | 預算金額（A） | 累計執行數 |  |  |  |
|  |  |  | 111/03/23（B） | 111/12/31 （C） | 差異數 （D） | 占比 （D/A×100） |
| 合計 |  | 343,638 | 103,113 | 108,601 | 5,488 | 1.60 |
| 1 | 現○地政不動產估價師聯合事務所 | 49,030 | 17,452 | 17,452 | － | － |
| 2 | 華○不動產估價師聯合事務所 | 47,089 | 16,896 | 16,896 | － | － |
| 3 | 鼎○不動產估價師事務所 | 52,075 | 18,706 | 18,706 | － | － |
| 4 | 客○不動產估價師聯合事務所 | 22,525 | 5,591 | 5,591 | － | － |
| 5 | 庭○不動產估價師事務所 | 24,714 | 7,172 | 7,172 | － | － |
| 6 | 大○國際不動產估價師聯合事務所 | 55,454 | 10,364 | 10,783 | 419 | 0.76 |
| 7 | 天○不動產估價師聯合事務所 | 40,694 | 11,838 | 13,958 | 2,120 | 5.21 |
| 8 | 理○不動產估價師聯合事務所 | 52,056 | 15,091 | 18,040 | 2,948 | 5.66 |

資料來源：整理自工務局提供資料。

委託不動產估價機構查估地上物，提升桃園航空城查估作業效能，惟查估作業驗收進度持續落後，亟待積極研謀改善，以確保地上物所有權人權益：查估是用地取得之首要流程，其目的是為後續土地取得及工程進行更順利，工務局為辦理桃園航空城機場園區及附近地區（第一期）特定區範圍內之地上物查估作業，將查估範圍劃分為8區，委託不動產估價機構進行查估，於107年7月起公告招標，分別決標予8家不動產估價師事務所，並自同年10月起陸續進場查估。查估項目計有「建築改良物」、「農作改良物」、「工廠機械設備拆遷」、「工廠營業損失」、「零星墳墓」等5項，依勞務採購契約書規定，廠商應於108年3月10日前完成查估並申請驗收。惟本處前查核發現，截至111年3月23日止，相關預算僅執行30.01％，且驗收作業已較預計期程落後3年餘，經持續追蹤截至111年底止辦理情形，查估區別1至5迄無新增執行數（表3），經再函請工務局積極研議改善措施，並儘速依契約規定進行驗收，以檢覈查估成果之正確性，確保地上物所有權人權益。（詳乙－155頁）

3.地政局主管

為確保航空城永續發展，允宜研謀改善廠商違約之催繳程序，及積極規劃辦理優先產專區標售作業期程控管，以有效推動航空城產業政策發展及紓解龐大資金

表4　優先產專區土地標售結果

單位：公頃、新臺幣百萬元

| 基地 代號 | 得標人 | 土地 面積 | 決標 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 33.14 | 22,729 |
| A | 中華貿易開發（股）公司 | 2.63 | 1,770 |
| B | 大樹醫藥（股）公司及督洋生技（股）公司共同投標 | 2.42 | 1,679 |
| C | 健策精密工業（股）公司 | 3.08 | 2,615 |
| D | 力歐新能源（股）公司 | 0.75 | 606 |
| E | 藥華醫藥（股）公司 | 1.43 | 1,100 |
| G | 星宇航空（股）公司 | 14.39 | 8,957 |
| H | 統一超商（股）公司 | 8.44 | 6,000 |

註：1.價格標開標日期：111年7月28日；基地F流標，基地I廢標。

2.資料來源：整理自地政局網站。

成本壓力：為執行航空城計畫，市政府自102至111年度總計編列預算550億7,973萬餘元，決算數總計173億2,751萬餘元，且截至111年底止，桃園航空城區段徵收開發計畫長期借款餘額347億9,606萬餘元，111年度債務利息4億144萬餘元，開發成本龐大，債務壓力沉重。另為推動航空城產業政策，設置優先產專區，優先引進6大產業進駐，並規劃標售9筆基地，以獲取開發收入。經濟發展局於111年7月完成其中7筆基地標售（含交通部民間航空局主辦機場園區優先產專區），決標總金額227億2,921萬餘元（表4），標售土地價金採分期收取，第1期收取10％，總計22億7,292萬餘元，已於111年8月收取完畢，第2期收取5％，截至112年4月28日止，其中6家已繳納，總計收取11億615萬餘元，尚有第3期（15％）預計於112年第2季點交用地後收取，第4期（70％）預計於115年辦理產權移轉後收取。鑑於優先產專區標售及履約管理良窳係航空城永續發展關鍵，經函請地政局研謀改善廠商違約之催繳程序，期能減少執行疑義，以利後續標售案執行，並積極規劃辦理優先產專區標售作業期程控管，俾紓解龐大資金成本壓力。（詳乙－42頁）

4.都市發展局主管

| 持續推動營建工程剩餘土石方之管理，惟未將營建混合物應在工地現場先行分離之原則納入自治條例，且有餘土收受供需失衡情事：市政府持續推動各項公共工程建設，及一般建築工程日益增加，均產生大量之營建剩餘土石方，經統計108至110年度桃園市轄內產出之營建剩餘土石方數量，合計為2,545萬餘立方公尺，規模龐巨，居全國之冠。又航空城計畫正如火如荼推動中，惟地基低窪需墊高，施作基礎工程對土石方需求甚殷，爰建築管理處除就跨市縣土方運送處理情形、工程查核等管理面向持續推動外，另就收容處理場所後端轉運及再利用管制、航空城土石方調度中心等創新管理作為，持續強化轄內營建剩餘土石方管理，惟查108至110年度之總處理量能分別不足35萬、36萬及63萬餘立方公尺（表5），且有逐年上升趨勢，剩餘土石方處理量能尚待提升，且迄未將內政部營建署函頒之「營建 | 表5 桃園市營建剩餘土石方總出土量與總處理量 單位：立方公尺 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 度 |  | 合 計 | 108 | 109 | 110 |
| 總出土量 |  | 25,455,208 | 7,956,292 | 7,946,461 | 9,552,455 |
| 總處理量 |  | 24,113,468 | 7,605,223 | 7,585,880 | 8,922,365 |
| 處理量不足 |  | 1,341,740 | 351,069 | 360,581 | 630,090 |
| 註：1.總處理量＝收容處理場所容量＋逕為交易量＋土方交換及可再利用物料量。 2.資料來源：整理自建築管理處提供資料，111年度資料尚未更新。 |  |  |  |  |  |

混合物應在工地現場先行分離之原則」納入桃園市營建剩餘土石方管理自治條例辦理修正，經函請建築管理處研擬長期管理機制，俾提高轄內剩餘土石方處理量能，降低剩餘土石方外運情形，並積極修正營建土石方及營建廢棄物於施工工地現場先行分離原則，以符營建混合物源頭減量原則。（詳乙－176頁）

5.水務局主管

圖4  航空城範圍內河川與區域排水防洪情形

資料來源：整理自水務局提供資料。

配合航空城重大建設規劃河廊空間發展，惟因工程開發期程影響分標水路排水與設施接合，允宜強化各分標區水路縫合及排洪能力，以符合韌性防洪目標：因應國家重大建設計畫涉及流域整體治理，且考量開發期程影響開發區與保留區交錯，造成水路銜接窒礙問題，水務局於110及111年度均編列1,500萬元委外辦理桃園市河廊空間規劃暨決策支援技術服務計畫，針對航空城計畫範圍內之水域環境進行治理評估。據評估結果，優先開發區範圍內C1標、C2標及D3標等邊界水路出口渠底高程未順接，或大小銜接落差恐造成水路束縮，衍生排水不善風險；剔除區段徵收地區範圍內C2標、D3標等邊界未順接，恐因無法重力排水，需設置抽水機或改為獨立排水系統，其中臨河側左右岸，可能存在防洪缺口共計16處（圖4）。另查桃園市區域排水建造物定期檢查缺失中，優先及其他開發區與剔除區共有22處待改善缺失，有潛存防汛缺口風險之虞，經函請水務局偕同開發單位強化各分標之水路縫合，及改善計畫內剔除區與區外周邊地區構造物之防洪能力，俾航空城達成韌性防洪目標。（詳乙－141頁）
二、桃園市推動少子女化因應對策執行情形

圖1　100年度與111年度出生人口數及國民中小學人數

人

資料來源：整理自內政部及教育部統計資料網。

30.72％

23.41％

近年來由於價值觀改變及經濟負擔壓力增加，我國人口生育率持續下降，社會結構呈現少子女化，致學齡人數亦逐年降低。據內政部及教育部統計資料，臺灣人口出生人數由100年度之19萬餘人降至111年度之13萬餘人，12年來降幅達30.72％（圖1），造成人口結構極大轉變，除對經濟及社會體系深具影響，並嚴重衝擊教育體系，全國國民中小學學生總人數已由100年度之233萬餘人降至111年度之178萬餘人，減少逾2成。在生源銳減情況下，國民基本教育政策發展、學校經營策略、校舍利用與管理等，政府之相關整備及因應作為實刻不容緩。行政院自107年7月起推動「我國少子女化對策計畫」，期間歷經4次修正，執行期程為107至113年，預計投入總經費4,851億餘元，政策目標主要為「提升生育率」、「實現性別平等」、「減輕家庭育兒負擔」及「提升嬰幼兒照顧品質」等，分由教育部、衛生福利部、勞動部、內政部等11個部會共同推動，以提供年輕家庭最大的育兒支持措施。桃園市政府積極配合中央政策，111年度社會局、教育局及勞動局合計編列預算62億餘元，持續提供育兒津貼、托育補助等全階段補助，獎勵企業提供托育友善措施，並依據各區育兒需求積極佈建托育資源與平價教保服務，落實友善家庭之就業職場對策，以減緩少子女化之衝擊。茲將桃園市政府因應少子女化現象之對策計畫執行情形及審計機關重要審核意見，說明如次：

（一）少子女化對策計畫執行概況

行政院於107年7月核定教育部等11個部會共同研定「我國少子女化對策計畫」，對於6歲以下學齡前幼兒的教育與照顧，以「擴展平價教保」及「減輕家長負擔」為二大重點，運用多元方式，減輕家長育兒負擔，以達提升生育率之目標。

擴展平價教保、減輕家長負擔

育兒顧老挺青年，爸媽無憂拚事業

少子女化計畫政策目標

桃園市為提供全面且完善之照顧服務與資源，佈建平價、優質之公共托育設施，截至111年底止，爭取公有館舍、社會住宅及社福公益回饋空間以設置公設民營托嬰中心（下稱公托中心）計有20家，另因地制宜辦理小型社區化類家庭照顧模式之社區公共托育家園計有20家，及已參與準公共托育服務之私立托嬰中心計有102家；針對經濟、文化、身心、族群及區域等需要協助之幼兒，優先提供其接受適當教保服務之機會，同時積極增設公共化幼兒園（按：公共化幼兒園包含公立及非營利幼兒園）及鼓勵私立幼兒園加入準公共幼兒園，合計已達到257園及174園；擴增及轉型設置2歲專班，班級數已增至77班，以符應家長需求；辦理企業托育友善資源說明會，加強對事業之宣導，推廣友善職場措施及獎勵事業單位申請「補助事業單位設置哺集乳室與托兒設施」，事業單位已提供哺（集）乳室、托兒設施或措施者分別計有873家、852家，積極打造「育兒顧老挺青年，爸媽無憂拚事業」之友善城市。

（二）預算編列及執行情形

桃園市政府推動少子女化對策計畫，分別由社會局辦理0至2歲（未滿）嬰幼兒照顧，工作項目包含育兒津貼、擴大公共化托育量、建置準公共（含托育）機制；教育局辦理2至6歲（未滿）幼兒教育與照顧，工作項目包含育兒津貼、建置準公共（含托育）機制、2歲至6歲（未滿）免學費政策、擴大幼兒教育公共化計畫；勞動局辦理友善家庭的就業職場對策及鼓勵民間企業參與托育服務，工作項目包含法令宣導、促進職場哺集乳室普及化及提升雇主辦理托兒設施或措施意願等政策。111年度社會局、教育局及勞動局預算金額分別為30億5,011萬餘元、31億7,409萬餘元及249萬餘元，執行結果，決算數分別為26億7,121萬餘元、27億2,121萬餘元及232萬餘元，執行率分別87.58％、85.73％及92.99％（表1），預算執行落後主要係友善育兒空間建設計畫之部分補助案件，主體工程進度落後，進而影響托嬰中心或社會福利設施之設置期程。

| 表1 111年度少子女化對策計畫預算編列及支用情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行機關 | 工作項目 （註1） | 預算數 |  |  | 決算數 |  |  | 執行率 （B/A）×100 |
|  |  | 合計（A） | 中央補助款 | 自籌款 | 合計（B） | 中央補助款 | 自籌款 |  |
| 合 計 |  | 6,226,704 | 5,271,718 | 954,986 | 5,394,751 | 4,636,973 | 757,777 | 86.64 |
| 社會局 | 0至2歲（未滿） 嬰幼兒照顧 | 3,050,119 | 2,411,407 | 638,711 | 2,671,216 | 2,119,791 | 551,424 | 87.58 |
| 教育局 | 2至6歲（未滿） 幼兒教育與照顧 | 3,174,090 | 2,859,635 | 314,454 | 2,721,214 | 2,516,673 | 204,540 | 85.73 |
| 勞動局 | 友善家庭的就業職場對策及鼓勵民間企業參與托育服務 | 2,495 | 675 | 1,820 | 2,320 | 509 | 1,811 | 92.99 |
| 註：1.工作項目係依「我國少子女化對策計畫（107年-113年）」110年1月修正版，第7章第2節、資源需求之主要工作項目分類。 2.資料來源：整理自社會局、教育局及勞動局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）計畫執行成果

圖2　桃園市0至6歲平價托育及幼教服務資源

資料來源：整理自社會局及教育局提供資料。

1.0至2歲托嬰資源

（1）公共托育服務資源

依市民托育需求佈建平價、優質的公共托育設施，積極爭取公有館舍、社會住宅及社福公益回饋空間等設置公托中心，另因地制宜辦理小型社區化類家庭照顧模式之社區公共托育家園。截至111年底止，公托中心及社區公共托育家園已分別由110年底之16家及19家，均增加至20家（圖2），合計可收托1,175名兒童。

（2）社區式支持家庭服務

以1區1親子館為目標，積極運用社會住宅與公有館舍設置親子館，截至111年底已設置21處，提供0至6歲幼兒與家長共學、共玩之友善空間；提供教（玩）具外借，辦理親職教育、育兒諮詢與指導服務，提升家庭照顧知能，減緩照顧壓力，共計服務55萬2,701人次。

（3）準公共化托育服務

截至111年底止，具備簽約資格之私立托嬰中心共109家，參與準公共托育服務者102家，簽約率93.58％，收托3,577人；辦竣執業登記之居家托育人員共2,409人，參與準公共化托育服務者2,251人，簽約率93.44％，收托2,525人。未來賡續鼓勵托嬰中心增聘人力，以達照顧優化，減輕托育人員負擔，提升服務品質。

2.2至6歲幼教服務資源

（1）提供桃園市5歲幼兒免學費之教育助學金，自111學年度第2學期開始，發放公私立幼兒園大班幼兒教育助學金每學期新臺幣4,500元，1學年補助9,000元，作為幼小銜接及入國小前之準備，以減輕家長負擔，同時讓家長有更多資源養育幼兒。

（2）積極推動公共化幼兒園增設計畫，111學年度新設15園增加118班3,032個名額，截至111年底止公共化幼兒園總計257園，可收托21,269個名額。

（3）考量家長托育及幼兒就學需求，積極規劃公共化幼兒園開設2歲專班，統計111學年度公共化幼兒園2 歲專班計有77班1,218個名額，教育局將持續盤點學校餘裕空間、公有土地或於幼兒園新建時增設2歲專班。

（4）依「教育部推動及補助地方政府與私立教保服務機構合作提供準公共教保服務作業要點」，111學年度促使符合「收費數額」、「教師及教保員薪資」、「基礎評鑑」、「建物公安檢查」、「生師比例」及「教保品質」等6項要件之私立幼兒園，共計174園加入準公共幼兒園，提供24,176個平價教保名額。

桃園市補助及獎勵企業提供托育友善措施

（圖片來源：摘自勞動局網站）

3.友善職場

積極推廣友善職場措施，於111年透過公民參與方式辦理友善育兒職場獎勵提案，截至111年底止，事業單位已提供哺（集）乳室、托兒設施或措施者分別計有873家、852家，已提供家數占應提供家數比率分別達93.77％、91.51％。

（四）審計機關重要審核意見

茲將本處111年度對桃園市政府因應少子女化現象之政策計畫執行情形所提重要審核意見，依擴大幼兒照顧與教保服務、資源配置與因應措施、友善家庭職場情形等3大面向，歸納摘述如次：

1.擴大幼兒照顧與教保服務方面

（1）持續增設公共托嬰中心，提升收托比率，惟供給量能不足情況日益嚴重，亟待積極規劃佈建，或增加平價托育服務量能，以減輕育兒家庭負擔：桃園市為提供優質及可負擔且近便性的托育服務，積極佈建公共托嬰中心，截至111年底止佈建公共托育設施（含公托中心、社區公共托育家園、公私協力托育資源中心）61處，較110年底53處增加8處。其中公托中心及社區公共托育家園，截至111

圖3　111年底止桃園市公托中心及社區公共托育家園收托及候補情形

人

註：1.候補人數含跨區或同區重複登記數980人。

2.資料來源：整理自社會局提供資料。

2.35倍

年底止可收托名額1,175名，惟登記候補待收托人數卻高達2,757人，不僅較110年底1,695人增加1,062人（62.65％），亦為可收托名額之2.35倍（圖3），且其中符合優先收托條件登記候補人數有261人，顯示公共托育資源供給量能不足情況仍顯嚴重；另截至111年底止，尚有22處公托中心及社區公共托育家園於規劃或建置中，亟待積極佈建，以增加平價托育服務量能，減輕育兒家庭負擔，經函請市政府研謀因應。（詳乙－119頁）

（2）部分地區托育資源不足，無法有效改善，允應盤點市府閒置公有建物或校舍，積極規劃佈建公設托嬰中心：社會局依「直轄市、縣（市）政府辦理未滿2歲兒童托育公共化及準公共服務作業要點」訂定「桃園市友善托育補助實施計畫」給予托嬰中心、托育家園及居家托育人員各項補助，以鼓勵加入合作托育，公私協力共同構建友善育兒環境。經查截至111年底止，桃園市公托中心、社區公共托育家園及加入準公共化服務合作之私立托嬰中心可收托10,272人，惟按行政區分析收托率發現，復興、新屋、大溪等區之可收托率分別為0、11.40％、15.47％，位居13區之末3名，且復興區及大溪區尚無準公共化服務合作之私立托嬰中心，托育資源仍偏低，經函請市政府研謀因應。（詳乙－119頁）

公共化教保服務機構招生資訊

（圖片來源：摘自全國教保資訊網）

（3）積極拓展平價教保服務，公立、非營利及準公共幼兒園實際收托率已近6成，惟與幼兒選擇平價教保服務之目標仍有差距，允宜研謀改進，以提升少子女化計畫之政策目標：依少子女化計畫政策，預計至113年2至6歲（未滿）幼兒入園率達72％，其中7成幼兒有選擇平價教保服務機會。經統計109至111學年度桃園市2至6歲幼兒入園率，已從65.69％提升至78.37％，成長12.68個百分點，惟桃園市各類幼兒園實際收托人數由6萬2,118人增加至6萬5,239人，增加3,121人，成長幅度為5.02％，而2至6歲幼兒人數，自9萬4,569人減少至8萬3,240人，減少幅度達11.98％，顯示桃園市近3學年度幼兒入園率成長主要係因幼兒人數減少幅度較大所致。又其中公共化及準公共幼兒園實際收托率雖自109學年度之45.50％成長至111學年度之58.48％（表2），惟與上開計畫「預計入園率達72％，其中7成幼兒有選擇平價教保服務機會」之目標仍有逾10個百分點之差距，允宜研謀改進，以如期達成提升少子女化計畫之政策目標，經函請市政府研謀因應。（詳乙－56頁）

| 表2 各類幼兒園實際收托人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學年度 | 實際收托數 |  |  |  |  | 2至6歲（未滿） 幼兒數 （B） | 2至6歲（未滿） 幼兒入園率 （A/B） | 公共化及準公共 幼兒園收托率 （a＋b）/A×100 |
|  | 合計 （A） | 公共化 （a） | 準公共 （b） | 職場互助 教保服務中心 | 私立 |  |  |  |
| 109 | 62,118 | 15,931 | 12,335 | － | 33,852 | 94,569 | 65.69 | 45.50 |
| 110 | 62,738 | 16,419 | 18,749 | － | 27,570 | 90,867 | 69.04 | 56.06 |
| 111 | 65,239 | 16,908 | 21,247 | 409 | 26,675 | 83,240 | 78.37 | 58.48 |
| 註：1.公共化幼兒園包含公立及非營利幼兒園。 2.資料來源：整理自教育局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

圖4　111學年度2歲專班一般生首次登記者錄取情形

人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ％

資料來源：整理自教育局提供資料。

平均錄取率

27.64％

（4）公共化幼兒園2歲專班配合中央政策逐年增設，惟111學年度首次登記入園一般生僅錄取約3成，2歲專班仍供不應求，允宜審慎分析各行政區之收托需求，妥謀規劃資源配置：為無縫銜接滿2歲幼兒就學需求，教育部擬定113年達到OECD國家2歲平均入園率33％之政策目標，並規劃4大策略鼓勵地方政府及幼兒園增設2歲專班。經統計桃園市公共化幼兒園111學年度設置2歲專班計有59園，已較109學年度之24園增設35園，惟111學年度2歲專班一般生招生錄取人數共計757人，雖較110學年度之468人增加289人，惟首次登記報名人數增加至2,739人，首次登記者之平均錄取率僅有27.64％，顯示2歲專班之供給量能尚不足以支應家長需求，且各行政區中，八德區、中壢區、桃園區、大園區、平鎮區、楊梅區等6個行政區之錄取率甚低於平均值（圖4），允宜審慎分析各行政區之2歲幼兒收托需求，妥謀規劃資源配置，經函請市政府研謀因應。（詳乙－56頁）

2.資源配置與因應措施方面

| 表3 代理（課）教師具教師證人數及比率 單位：人、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 實（虛）缺代理（課）教師人數 | 代理（課）教師具教師證人數 | 具教師證 比率 |
| 高中 | 343 | 243 | 70.85 |
| 國小 | 2,222 | 738 | 33.21 |
| 國中 | 948 | 748 | 78.90 |
| 特教 | 243 | 118 | 48.56 |
| 幼教 | 67 | 63 | 94.03 |
| 資料來源：整理自教育局提供資料。 |  |  |  |

（1）因應少子女化管控學校員額，並率先六都支付代理教師全年薪資，惟代理（課）教師之聘用比率超過規定標準，及其具合格教師證比率偏低，不利師資穩定性及長期教育推展，亟待研謀善策因應，以維護學生之受教權益：國內少子女化情形嚴重，各級學校教師面臨減班超額壓力，教育局為避免日後超額之處理，以政策主導聘用代理（課）教師控留實缺，以因應日後消化超額，並自111學年度下學期率先六都支付代理教師全年薪資。又依據國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則第3條第2項規定，國民小學得視需要，在不超過全校教師員額編制數8％範圍內，將專任員額控留，改聘代理教師、兼任、代課教師等教學支援人員。第4條第2項規定，前條第2項至第4項規定，於國民中學準用之。經查桃園市所轄各級學校108至111學年度實際缺額進用代理（課）教師總人數分別為2,162人、2,033人、2,313人及2,258人，占各年度教師總編制員額之13.32％、12.41％、13.95％及13.44％，且各級學校及類別之任用代理教師比率依序為高中14.70％、國小14.60％、幼兒教育13.34％、國中10.24％，均已超過教師員額總編制數8％之規範；另統計桃園市所轄各級學校111學年度實（虛）缺代理（課）教師人數分別為高中343人、國小2,222人、國中948人、特殊教育243人及幼兒教育67人，其中具合格教師證者分別計有243人、738人、748人、118人及63人，具有合格教師證者比率分別70.85％、33.21％、78.90％、48.56％及94.03％（表3），各級學校代理（課）教師具合格教師比率未達5成之校數總計201校，其中國小合格教師比率未達5成者計有146校，甚已達國小總校數之78.07％。綜上，顯示因應少子女化影響，學校員額管控改聘代理（課）教師，造成各級學校代理（課）教師比率偏高，且部分學校聘用之代（課）教師具合格教師證之比率偏低，不利師資穩定性及長期教育推展，允宜研謀具體措施並積極改善，俾維護學生之受教權益，經函請市政府研謀因應。（詳乙－61頁）

（2）校園空餘教室未公開活化情形，且有部分待活化利用，允宜參考其他直轄市之具體作法，公布所屬學校校園（舍）空間使用或租（借）用訊息，並橫向聯繫相關局處多方媒介運用，俾提升空餘教室之活化利用：111學年度桃園市校園（舍）空間依教育部國民中小學設備基準核算後之空餘教室，計有國小563間及國中733間，惟教育局迄未依「公立國民中學及國民小學校園（舍）空間多元活化注意事項」公布所屬學校校園（舍）空間使用訊息及活化成果；復運用EXCEL電腦軟體分析各校空餘教室運用情形，其中德龍國小、光華國小、育仁國小、田心國小、竹圍國中、大園國中等6校，尚有17間空餘教室待活化利用，且其所在行政區截至111年9月底止，尚缺乏部分類型之長照服務機構B級單位進駐服務（表4）。鑑於其他直轄市如臺北市、臺南市及高雄市，已分別建置「臺北市校園餘裕空間活化網」、「臺南市校園空間活化網」、「高雄市校園空間活化網」予以公開校園餘裕空間及供作長照服務機構活化成果，允宜參考該等之具體作法，公布所屬學校校園（舍）空間使用或租（借）用訊息，並橫向聯繫相關局處多方媒介運用，俾提升空餘教室之活化利用，經函請市政府研謀因應。（詳乙－60頁）

| 表4 桃園市待活化利用空餘教室所在行政區之長照服務機構 B級單位缺乏類型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 大溪區百吉國小新峰分校 廢校後活化情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學校名稱 | 待活化利用 空餘教室 | 行政區 | 111年9月底止長照服務機構B級單位缺乏類型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 居家服務 | 小規模多機能（含失智型） | 家庭托顧 | 交通接送 | 營養餐飲 | 失智症 團體家屋 |  |
| 合 計 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 德龍國小 | 4 | 龍潭區 |  |  |  |  |  |  |  |
| 光華國小 | 3 | 復興區 |  |  |  |  |  |  |  |
| 育仁國小 | 2 | 觀音區 |  |  |  |  |  |  |  |
| 田心國小 | 1 | 大溪區 |  |  |  |  |  |  |  |
| 竹圍國中 | 4 | 大園區 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大園國中 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：整理自教育局及社會局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.友善家庭職場方面

（1）為因應少子女化現象之衝擊，推動建構友善家庭之就業職場對策，惟仍有部分雇主未依法提供哺（集）乳室、托兒設施或適當托兒措施，亟待積極輔導雇主依規定辦理：依據性別工作平等法第23條第1項規定，僱用受僱者100人以上之雇主，應提供哺（集）乳室、托兒設施或適當之托兒措施。據勞動局查填調查表，雇主應提供哺（集）乳室、設立托兒設（措）施者之設置比率由110年度之95.06％、91.49％，下降至111年度之93.77％、91.51％，截至111年底止，桃園市應提供哺（集）乳室、托兒設施或適當之托兒設（措）施計有931家事業單位，已有873

勞動部鼓勵雇主設置哺（集）乳室及托兒設施或提供托兒措施

（圖片來源：摘自勞動部網站）

家事業單位設置哺（集）乳室，852家設立托兒設（措）施，惟仍有58家未設置哺（集）乳室，79家未設立托兒設（措）施，核與上開規定未合，亟待研議善策督促雇主依法提供哺（集）乳室、托兒設施或適當之托兒措施，以提升計畫成效，達成「提升女性經濟力-打造友善托育環境」之永續發展目標，經函請市政府研謀因應。（詳乙－167頁）

圖5　桃園市補助雇主設置哺（集）乳室與托兒設（措）施家數

家

資料來源：整理自勞動局提供資料。

（2）為鼓勵雇主提供友善員工托育措施，有利營造友善職場，訂有補助事業單位設置哺集乳室與托兒設施措施實施計畫，惟近3年度補助家數呈下降趨勢，允宜加強宣導改善：依據性別工作平等法第23條第2項規定，主管機關對於雇主設置哺（集）乳室、托兒設施或提供托兒措施，應給予經費補助。為促進勞工就業安定及建立友善性別職場環境，勞動局依據勞動部訂定之「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，辦理「補助事業單位設置哺集乳室與托兒設施措施經費實施計畫」，輔導雇主設置哺集乳室及辦理托兒設施或托兒措施。據勞動局統計結果，補助雇主設置哺（集）乳室與托兒設（措）施家數由109年之34家、26家，逐年下降至111年度之16家、25家（圖5），允宜加強宣導及持續補助雇主設置哺（集）乳室與托兒設（措）施，俾提供更優質設施及服務，經函請市政府研謀因應。（詳乙－167頁）

三、桃園市政府財政狀況及管理情形

單位：％

圖1　補助及協助收入依存度、自籌財源占歲入（出）比率趨勢

註：1.補助及協助收入依存度=補助及協助收入審定數÷歲出決算審定數×100；自籌財源占歲入比率=自籌財源審定數÷歲入決算審定數×100；自籌財源占歲出比率=自籌財源審定數÷歲出決算審定數×100。

2.資料來源：整理自104至111年度審核報告。

年度

「全球化」（Globalization）時代，促使都會治理（Metropolitan governance）概念受到重視。各式各樣都會公共財及公共服務，如垃圾清運、街道清潔、污水處理、大眾運輸系統、交通管理、消防、治安、都市區域規劃、醫療管制、社會住宅、公園遊憩場所、地方文化習俗古蹟保存等，皆賴都會政府提供，因此都會政府在資源配置與所得重分配的角色更形重要。而近年來都會政府無不致力於城市建設，提供嶄新公共服務及財貨，並爭取國際重要體育活動或展覽的舉辦，加強與國際城市間交流，惟當前城市發展過程中最重大之侷限，莫過於財政條件之優渥程度，為使財政條件提升，世界銀行、國際貨幣基金組織（International Monetary Fund,IMF）、立法院預算中心，及國內外學者，紛紛倡議地方財政努力（Fiscal effort），即指地方政府就其所轄行政區域內，願意充分運用轄內相關資源，從事開拓財源之舉，進而提升地方財政收入，以支應城市建設；另增強地方自籌財源責任，以減輕地方政府對公債及借款需求，亦有助於整體財政健全及市政之推展。據內政部戶政司人口統計資料所示，截至111年底止，桃園市總人口數達228萬餘人，自103年升格以來，人口成長超過22萬餘人，生育率居六都之冠，且歲出規模由104年度之849億餘元，逐漸提升至111年度之1,346億餘元，顯見市政府積極致力於城市建設，及提供更多元化之公共服務及財貨。惟如前述，城市發展過程中受限於財政條件，市政府如何充分利用轄區內擁有之資源，從事開闢財源，提升地方財政收入，以支應推動各項重大公共建設，及社會福利措施，儼然為市政府實現健康友善、安居樂業及智慧韌性之永續發展願景重點課題。

經分析市政府自籌財源占歲入比率由104年度之61.30％逐年下降至111年度之55.76％，另自籌財源占歲出比率亦由104年度之60.46％，下降至111年度之55.88％，顯示市政府能自主運用之財源愈趨有限，影響施政之效能；另補助及協助收入依存度，則自104年度之16.65％，上升至111年度之26.73％（圖1），又隨桃園市建設與發展，人事費用逐年成長，自104年度之370億8,648萬餘元，增加至111年度之488億7,589萬餘元，111年度人事

圖2　人事費與自籌財源趨勢

註：1.人事費含地方教育發展基金之人事費。

2.資料來源：整理自104至111年度審核報告。

百萬元

％

年度

| 費占自籌財源比率仍達6成（圖2），市政府能自主運用支應城市建設之資源有限，財務結構更趨僵化。另截至111年底止，桃園市1年以上公共債務未償餘額195億元，加計未滿1年公共債務未償餘額132億餘元，合計327億餘元，較109、110年度之490與395億元，分別減少162億餘元、67億餘元，約33.15％、17.07％，公共債務持續降低（表1），惟市政府109至111年度向納入集中支付之基金或專戶分別調度285、416、438億餘元，占各該年度基金或專戶餘額（303、450、440億餘元）之比例分別為94.25％、92.46％、99.66％，呈現上揚趨勢，且自償性公共債務自109年底之241億餘元，增加至111年底之670億餘元，增幅近2倍，整體財政負擔仍屬沉重。再經運用學者Groves於1984年提出衡量政府內在財務之衡量指標，以市政府108至111年度整體資產負債表分析結果（表2），現金償付能力方面，111年度現金與速動比，分別為25.79％、39.27％，凸顯市政府現有資金，或可立即變現之資產，無法完全償付 表2 108至111年度市政府內在財務衡量結果 單位：％、新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指標面向 | 指標（註1） | 判斷標準 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| 現金償付能力 | 現金比 | 比率高清償流動負債能力佳。 | 26.20 | 21.76 | 68.98 | 25.79 |
|  | 速動比 |  | 37.41 | 38.68 | 84.50 | 39.27 |
| 長期債務能力 | 淨資產比 | 一般以50％為宜，過高表示財務缺乏進取性。 | 78.10 | 74.50 | 74.04 | 71.23 |
|  | 長期負債比 | 一般在20％以下，過高表示較無法償還債務。 | 8.07 | 12.00 | 13.74 | 13.95 |
| 永續服務能力 | 人均淨資產 | 比率高表示政府具有較好之服務能力。 | 159 | 167 | 187 | 196 |
|  | 人均長期負債 | 比率低表示每位市民須負擔的負債數額較低。 | 16 | 27 | 34 | 38 |
| 註：1.現金比=現金÷流動負債×100；速動比=現金、短期投資，應收款項÷流動負債；淨資產比=淨資產÷總資產；長期負債比=長期負債÷總資產；人均淨資產與長期負債=淨資產或長期負債÷當年年底人口數。 2.資料來源：整理自108至111年度總決算，及內政部戶政司統計資料。 |  |  |  |  |  |  |

| 表1 改制後桃園市歲入歲出、公共債務未償餘額、專戶調度情形 單位：新臺幣萬元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 歲入歲出 餘絀 | 公共債務未償餘額 |  |  | 專戶調度金額 | 債務 付息 | 自償性 債務 |
|  |  | 合計 | 1年以上 | 未滿1年 |  |  |  |
| 104 | - 116,728 | 2,160,000 | 1,760,000 | 400,000 | 1,446,568 | 22,870 | 100 |
| 105 | - 580,016 | 2,400,000 | 2,000,000 | 400,000 | 1,794,982 | 14,769 | 23,500 |
| 106 | - 801,402 | 2,250,000 | 1,850,000 | 400,000 | 2,272,606 | 9,457 | 71,444 |
| 107 | - 1,377,402 | 3,257,174 | 2,400,000 | 857,174 | 2,538,158 | 12,851 | 177,290 |
| 108 | - 1,045,371 | 4,425,514 | 2,900,000 | 1,525,514 | 2,757,812 | 15,364 | 661,671 |
| 109 | - 346,826 | 4,900,000 | 3,600,000 | 1,300,000 | 2,857,381 | 26,249 | 2,418,072 |
| 110 | - 623,343 | 3,950,000 | 3,050,000 | 900,000 | 4,160,747 | 36,530 | 4,776,060 |
| 111 | 30,100 | 3,275,762 | 1,950,000 | 1,325,762 | 4,384,998 | 28,508 | 6,702,300 |
| 註：1.本表專戶調度金額含向已納入集中支付之地方教育發展基金調度之金額。 2.資料來源：整理自104至111年度審核報告，及財政局提供之專戶調度資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

流動負債，短期債務償付能力，存有風險；另於長期債務償付能力方面，長期負債比低於2成，而淨資產占總資產比率達7成，雖具長期債務之清償能力，惟隨城市發展及建設，長期負債比由108年度之8.07％提升至111年度之13.95％，人均長期負債則由108年度之1萬餘元提升至3萬餘元，均呈現增長趨勢。鑑於地方財政努力為城市發展之至關要件，嚴格控制預算歲入歲出差短、公共債務餘額，維持適度支出規模，確保自償性債務之穩定性，強化開源節流措施，提升自籌財源，方能展現地方治理能力。茲將111年度桃園市政府開源節流計畫推動情形及本處重要審核意見，說明如次：

（一）開源節流計畫推動情形

依據行政院主計總處近3年度（109至111年度）各直轄市及縣（市）財政績效與年度預算編列及執行面向之考核，整體考核包含債務管理、開源節流績效、地方政府清理欠稅情形及其他增減分項目等面向，雖桃園市債務管理評分結果逐年向上提升，惟111年度整體考評成績，卻由110年度與臺北市並列六都第1名，滑落至第2名，又其中「人事費撙節」與「歲入歲出決算餘絀及改善」等2項，仍居六都之末。整體而言，桃園市政府在開源及節流等項目，仍應積極推展，以利達成市政府財政之永續性。茲就市政府開源節流計畫實施概況與執行成果概述如次：

1.開源節流計畫實施概況

表3  111年度各機關開源措施提報情形

單位：件

| 項目 | 實施項目 | 提報 案件數 |
| --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 72 |
| 一 | 積極爭取中央補助款。 | 5 |
| 二 | 擴大稅基及稅源。 | 5 |
| 三 | 積極辦理招商，涵養稅源，促使廠商進駐。 | 1 |
| 四 | 加強稅捐稽徵，積極清理欠稅。 | 1 |
| 五 | 引進民間資金參與公共建設。 | 7 |
| 六 | 落實「使用者、受益者付費」之原則，研擬新增規費項目合理調整徵收基準。 | 2 |
| 七 | 清查市有財產，加強公有土地管理運用。 | 12 |
| 八 | 積極執行既有收入項目增加公庫收入者。 | 33 |
| 九 | 特種基金盈餘適時撥充市庫，支應市政所需。 | 2 |
| 十 | 其他具創新之開源項目，可增加公庫收入者。 | 4 |

資料來源：整理自財政局提供資料。

| 市政府為促使所屬各機關學校（下稱各機關）貫徹執行開源節流計畫，以確實改善財政狀況，訂定「桃園市政府開源節流計畫獎懲要點」（下稱開源節流獎懲要點），用以鼓勵各機關就業務職掌提出各項開源節流措施，以強化預算審查及執行，開拓多元收入來源，並由財政局及主計處分別評估開源及節流之年度執行成果，以達成運用有限資源，提供高品質公共服務之目標。財政局為積極辦理開源工作，籌措財源，增裕市庫收入，歷年均依前揭規定訂定開源實施方案暨工作計畫，各機關於年初提報年度開源工作計畫，並據以推動執行。經查111年度開源實施方案暨工作計畫，各機關提報計畫多集中於「積極執行既有收入項目增加公庫收入者」與「清查市有財產，加強公有土地管理運用」等2項實施項目，約占提報案件數之6成（表3），其中如落實使用者、受益者付費之原則，研擬新增規費項目，合理調整徵收基準；積極辦理招商，涵養稅源，促使廠商進駐；引進民間資金參與公共建設，及其他具創新之開源項目等，機關較少提報為開源實施方案項目，不利強化整體財源結構之彈性，各實施項目仍存有進步空間。另依據開源節流獎懲要點第4點規定，節流項目計算方式及獎懲度分為：「加強預算審查」、「強化預算執行」及「其他節流措施」等3項實施項目，前2項實施項目係以預算籌編、資本支出執行成效、歲出分配預算及經費保留情形等作為考核基準，以有效掌握資源配置；「其他節流措施」則由各機關自行提案，以員額管制致減輕人事費用、節約能源措施、檢討各項補助發放標準及其他可行措施或計畫具節流成效者等納入評核範圍，並以實際 表4 其他節流措施提案執行成果 單位：％ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 提出機關 | 其他節流措施 | 節流率 |
| 衛生局 | 審慎評估用電契約容量妥適性。 | 5.71 |
| 環境保護局 | 垃圾焚化飛灰由飛灰穩定化物改由水洗飛灰製程處理。 | 34.83 |
|  | 現地水質淨化設施操作節能（新勢公園礫間設施）。 | 29.76 |
| 財政局 | 靈活財務調度，降低桃園市債務利息負擔。 | 27.75 |
| 資訊科技局 | 衡酌免費WIFI熱點續辦之必要性。 | 32.87 |
| 註：1.節流率=實際節流金額÷計畫預算數×100；平均節流率為26.18％。 2.資料來源：整理自主計處提供資料。 |  |  |

節流金額計算節流率作為評核基準，具撙節計畫成本之效果。查111年度其他節流措施之提案僅5案，平均節流成效達2成以上（表4），節約成效頗佳，惟市政府計有86個機關單位（未含市議會），僅4個機關單位就節流措施提案，約4.65％，顯示各機關節流措施提案情形仍待積極，以落實推動預算執行節約，達改善財政狀況之效果。

2.計畫執行成果

依據市政府111年度開源節流計畫執行結果，於開源部分，依開源實施方案執行成效報告略以，各機關提報開源計畫預期效益為143億餘元，實際效益為219億餘元；於節流執行成效部分，各機關提報之其他節流計畫，實際效益為1億餘元。另各機關年度執行結果依開源節流獎勵要點，分別由財政局及主計處依各該實施項目據以評核以提報獎懲，開源實施方案各機關實施成效獲評獎勵者有25個機關、無機關遭懲處；節流項目各機關實施成效，獲評獎勵者有5個機關、無機關遭懲處，惟自升格為直轄市後，市政府積極致力於城市建設，提供更多元化之公共服務，人力及資金需求逐年增長，致市政府財政狀況、提升財源結構多元化等議題備受關注，且各機關計畫執行情形，核有歲入財源存有高度不確定性且結構僵化、出售公有土地挹注歲入財源、閒置土地面積逐年增加、資產未妥善運用、營業基金營運計畫持續虧損或入不敷出等情事。有鑑於此，對於市政府財務管理及各項開源節流計畫實施情形，仍有待持續追蹤，以維持財政穩定永續發展。

（二）審計機關重要審核意見

茲將本處111年度對市政府財政狀況所提重要審核意見，歸納摘述如次：

| 1.國內整體經濟環境波動，歲入財源存有高度之不確定性，現有財源結構呈現僵化現象，因積極推動各項重大公共建設，及社會福利措施，支出規模愈趨龐鉅，財源籌措需求與日俱增，允宜積極開發新興財源，增進財政自主程度，並恪守財政紀律，妥善運用整體預算資源，以降低財政風險：綜觀桃園市自改制後104至111年度總決算，經常收支賸餘自104年度之185億餘元，增加至111年度之340億餘元，惟為積極推動城市轉型，資本收支短絀情形由104年度之196億餘元，逐漸擴大至111年度之337億餘元，經以經常收支賸餘支應，歲入歲出餘絀情形自104至110年度均年年短絀，及至111年度始轉為賸餘，決算短絀情形稍有改善。惟截至111年底止，市政府核定辦理1億元以上之重大施政計畫（含前瞻基礎建設計畫）計有141案，預估計畫建設總經費6,128億餘元，其中須由市政府公務或基金籌編預算3,809億餘元；且依行政院主計總處統計資料顯示，近5年（106至 表5 市政府111年度預算編列及112至116年度預估福利政策經費需求情形 單位：新臺幣萬元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 福利政策 補助項目（註1） | 預算數 | 預估經費需求 |  |  |  |  |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
| 合 計 | 608,652 | 956,659 | 1,047,265 | 1,096,885 | 1,151,208 | 1,208,725 |
| 老年市民三節禮金 | 182,169 | 271,965 | 284,511 | 303,426 | 323,603 | 345,124 |
| 重陽敬老禮金 | 64,137 | 91,880 | 96,070 | 102,489 | 109,341 | 116,651 |
| 老人參加全民健保自付額補助 | 177,280 | 219,675 | 230,998 | 254,727 | 280,960 | 308,062 |
| 老人及身障者免費乘車 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 38,500 | 42,350 | 46,585 |
| 生育津貼 | 56,000 | 61,815 | 58,720 | 55,777 | 52,988 | 50,337 |
| 天天安心食材計畫 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
| 公私立國中小免費營養午餐 | — | 155,002 | 160,521 | 160,521 | 160,521 | 160,521 |
| 補助設籍桃園市就讀高中學生學費 | 16,560 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| 老人免費補助活動假牙及中低收入戶身心障礙者裝置假牙補助 | 15,310 | 15,132 | 15,132 | 15,132 | 15,132 | 15,132 |
| 乘車基本里程優惠及票價上限優惠 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
| 免費公車 | 17,960 | 17,960 | 17,960 | 17,960 | 17,960 | 17,960 |
| 擴大原住民租金補貼 | — | 144 | — | — | — | — |
| 農民健康保險農民自付額補助 | 4,735 | 4,527 | 4,494 | 4,494 | 4,494 | 4,494 |
| 北北基桃生活圈公共運輸套票 | — | — | 39,400 | 39,400 | 39,400 | 39,400 |
| 凍卵營養金 | — | 2,000 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 好孕專車 | — | — | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 |
| 五歲幼兒教育助學金 | — | 19,858 | 19,858 | 19,858 | 19,858 | 19,858 |
| 低收入戶托育津貼 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| 桃園市國民中小學經濟弱勢學生就學費用補助 | 4,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 註：1.福利政策補助項目，係包括（1）超過現行法定給付或補助標準者；（2）超過中央一致性政策給付或補助標準者；（3）地方自行辦理之福利措施者。 2.資料來源：整理自主計處提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

111年）之營造工程物價總指數漲幅27.61％、建築工程總指數漲幅27.62％，土木工程總指數漲幅27.80％，顯見整體營建工程成本漲幅頗鉅，市政府積極推動之各項重大公共建設計畫，投入成本將持續攀升；另為111年度辦理各項福利政策，111年度超過現行法定給付或補助標準、超過中央一致性政策給付或補助標準，及地方自行辦理之福利措施等，已編列60億餘元，預估112年起為持續及擴大社會福利措施，未來5年尚須籌編546億餘元，平均每年約須籌編109億餘元（表5），顯示為因應未來各項重大公共建設計畫，及社會福利政策支出等資金需求龐鉅，仰賴中央補助及統籌分配稅款，或舉借債務以挹注施政需求之比重恐逐漸增加，財政風險遽增。此外，本處前運用「多元指標」（diversification index）之概念發現，桃園市自有財源集中於稅課收入，約占各該年度之8成，財源結構呈現僵化現象。111年度稅課收入短收18億5,477萬餘元，經分析市政府104至111年度各項收入發現，106、107及111等年度稅課收入呈現短徵情形（圖3），其短徵主因係受國內整體經濟不景氣影響，土地移轉件數減少，或地價因無漲價，致土地增值稅收入減少，凸顯於國內整體經濟非活絡之情境下，市政府用以支應各項

資料來源：整理自106至107及111年度審核報告。

千元

年度

施政之稅課財源，存有高度之不確定性，亦肇致財政風險增加。有鑑於整體經濟狀況，非市政府所能掌控，開創稅課收入以外之財源項目相形重要，允宜督促各機關積極開創財源，以強化歲入財源結構之彈性，增進財政自主性，以因應財務風險，並妥善配置與運用整體預算資源，控管支出及債務成長，並恪守財政紀律，以確保財政永續，經函請市政府及財政局檢討改善。（詳乙－14、135頁）

| 2.持續列管閒置土地，惟閒置面積仍逐年增加，甚有機關未查報列管，且低度利用土地未列管並善加督導運用，亟待妥擬實質查核機制及活化計畫，以提升土地運用效益，並充裕市庫財源：市政府為加強市有土地之管理，提升土地之使用效能，避免土地閒置或低度利用，致浪費土地資源，爰訂定桃園市市有閒置或低度利用土地處理原則，並責成財政局為主管機關，負責監督及考核市政府各機關經管閒置及低度利用土地之處理情形。截至111年底止，財政局列管閒置公有土地計367筆、面積178,685.20平方公尺、帳面價值8億6,230萬餘元，近3年度（109至111年度）閒置公有土地其數量雖有減少，惟面積卻呈現逐年增長情形，清理成效仍待加強；另查前經本處查核發現，財政局未予列管之閒置或低度利用公有土地計582筆，除已活化及正辦理活化之土地375筆（面積1,080,086.82平方公尺），仍有207筆（面 表6 清查閒置或低度利用土地尚待活化情形 單位：筆、平方公尺 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辦理情形 | 合計 |  | 閒置土地 |  | 低度利用土地 |  |
|  | 筆數 | 面積 | 筆數 | 面積 | 筆數 | 面積 |
| 合 計 | 207 | 722,621.94 | 172 | 522,826.88 | 35 | 199,795.06 |
| 一、重新檢討用途 | 140 | 326,083.89 | 132 | 282,470.56 | 8 | 43,613.33 |
| 二、尚待依原規劃用途使用 | 60 | 378,750.38 | 33 | 222,568.65 | 27 | 156,181.73 |
| 三、無公務需求，尚待規劃用途 | 7 | 17,787.67 | 7 | 17,787.67 | — | — |
| 資料來源：整理自財政局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

積722,621.94平方公尺）土地（表6），尚待依規劃用途使用、或因無公務需求尚待重新檢討；嗣經各機關陳報財政局列管者僅19筆，仍有188筆（閒置公有土地155筆，低度利用公有土地33筆）、面積695,900.24平方公尺未予列管，財政局以各機關查填資料作書面列管，致各機關未查報已知之閒置或低度利用之公有土地；又部分土地閒置多年未積極規劃使用，如地政局經管桃園區青溪段3地號之抵費地，自95年度完成重劃後，依都市計畫指配為機關用地，迄今已逾16年，且位於精華地段，因長期閒置，前經本處函請積極活化，惟仍持續閒置；又平鎮區平鎮段1153地號之土地原預定作為市場用地，經經濟發展局評估尚無興建市場之需求，爰自104年起提供交通局作為免費之路外停車場使用，前經本處現場勘查，車輛停放情形踴躍，鑑於公有停車場係為公共財，前經函請依規定納入都市計畫通盤檢討，並衡酌使用者付費原則，以提升公產使用效能，經函復已淨空研議併案納入停車場招標委外經營管理，惟截至本處查核日（112年4月7日）止，尚無積極作為或辦理進度，且該筆土地經淨空後因未積極辦理後續活化措施，肇致土地閒置，經函請財政局檢討改善。（詳乙—136頁）

3.公有土地出售筆數及面積仍持續成長，為利土地永續利用，允宜於出售前評估作為社會福利用地、或標租、招標設定地上權等多元方式運用之可行性，以協助市政推展，並創造永續財源：內政部為因應市地重劃後取得抵費地種類多元，為利主管機關得視個別抵費地條件及重劃區情形，靈活運用抵費地，爰於111年8、9月間修正平均地權條例施行細則及市地重劃實施辦法，放寬抵費地處分限制，除公開標售外，得逕採標租或招標設定地上權方式處分，以多元化開發利用，擴大重劃效益，且政府仍保有土地所有權，可儲備作為未來重劃區發展後，滿足新增公共設施或社會福利用地需求，避免日後土地取得不易之問題，有利於永續經營利用，亦可減少政府標售大面積土地對房地產市場價格波動之影響。經查市政府111年度公有土地共計出售345筆，面積257,958.31平方公尺，較110年度增加152筆，面積增加90,382.41平方公尺，且較107至109年度大幅增長（圖4），惟111年

平方公尺

年度

筆

資料來源：整理自財政局提供資料。

度各機關經管土地以標租或招標設定地上權等多元方式辦理者，僅社會局標租中壢區158.27平方公尺土地，供設置日間照顧中心。又查近5年度（107至111年度）市政府共計出售644筆土地、面積549,178.2平方

資料來源：整理自107至111年度審核報告。

百萬元

年度

公尺，其中土地由市政府各機關出售，透過公務預算繳庫者，計30億3,078萬餘元，出售抵費地、配餘地等透過實施平均地權基金年度賸餘繳庫者計383億元（圖5），土地出售收入挹注市政府財源頗豐，然土地出售收入非屬穩定財源，且不具「多元開發運用」及「創造永續財源」之精神，因應未來市政發展，若有新增公共設施或社會福利用地需求，將難避免日後土地取得不易之問題。例如，社會局為打造友善托育環境，持續增設公設民營托嬰中心等，以減輕家長經濟負擔，惟供給量能不足情況日益嚴重，且部分地區托育資源不足，無法有效改善，亟待規劃佈建，正面臨土地及房舍取得不易之問題，除應盤點閒置公有土地、建物以供利用外，按抵費地已無於重劃負擔總費用已清償之原則下，始得辦理標租或招標設定地上權之限制，為利公有土地永續利用，市政府於土地出售前，允宜評估作為社會福利用地、或標租、招標設定地上權等多元方式運用之可行性，以協助市政推展，並創造永續財源，經函請財政局檢討改善。（詳乙－138頁）

4.訂定學校空餘教室活化實施要點以利資源整合運用，惟間有校園空餘教室未公開活化情形，或尚待活化利用，或提供校外使用未及2成，允宜橫向聯繫相關局處多方媒介運用，並鼓勵學校積極推動多元使用，以促進空餘教室之利用：市政府為使所屬國民中小學妥善整合資源，運用與活化空餘教室，訂定「桃園市政府所屬學校空餘教室活化實施要點」。桃園市111學年度計有國民小學187校、國民中學55校，其中國民小學71校（占37.97％）、國民中學39校（占70.91％）尚有空餘教室，得供外部單位於教學時間內、外作其他特定用途。經查桃園市111學年度校園（舍）空間依教育部國民中小學設備基準核算後之空餘教室，國民小學計有563間、國民中學計有733間，惟教育局迄未公布所屬學校校園（舍）空間使用訊息及活化成果，且龍潭區德龍國小、復興區光華國小、觀音區育仁國小、大溪區田心國小、市立竹圍國中及大園國中等6校尚有空餘教室計17間待活化利用，允宜參考其他直轄市之具體作法，公布所屬學校校園（舍）空間使用或租（借）用訊息，並橫向聯繫相關局處多方媒介運用，俾提升空餘教室之活化利用；又國民小學及國民中學空餘教室中僅各100間（占17.76％）及97間（占13.23％）供校外使用，均未及2成，鑑於114年65歲以上老年人口占比將超過20％，邁入超高齡社會，及政府為因應少子女化現象，陸續擴展平價教保服務，允宜鼓勵學校積極推動校園空餘教室多元使用，並研謀就積極配合或績效顯著者予以獎勵，俾兼顧多元需求及利於政策之推動等情事，經函請教育局檢討改善。（詳乙－60頁）

夾娃娃機營運現況

（圖片來源：摘自ETtoday財經雲）

5.地價稅籍及使用管理清查作業績效優良，並定期清查各類課稅主體稅籍資料，惟部分課徵田賦之土地供非農業用途使用，未依規定計收地價稅，且部分違章工廠尚無房屋稅籍或課稅資料異常，允宜精進清查作業，以增裕庫收：依土地稅法第14條規定略以，已規定地價之土地，除課徵田賦者外，應課徵地價稅；次依財政部函略以，課徵田賦之農業用地，變更用地編定為非農業用地後，應自核准變更編定日之次年期起改課地價稅。另依財政部69年7月16日台財稅第35758號函略以，依房屋稅條例第5條規定，房屋稅稅率分為住家用房屋與非住家用房屋兩類，後者又分為營業用與非營業用，凡供營業用者，不論營利事業有否取得執照，均應按營業用稅率課徵房屋稅；又房屋稅係以附屬於土地之各種房屋及有增加該房屋使用價值之建築物為課徵對象，無照違章建築房屋自不例外。又依娛樂稅法第2條第1項第6款規定，高爾夫球場及其他提供娛樂設施供人娛樂者，應就娛樂設施或娛樂活動所收票價或收費額徵收娛樂稅，及財政部82年5月24日台財稅第820764854號及92年9月4日台財稅字第0920455767號函略以，投幣式電動釣布娃娃玩具及選物販賣機等，係電子遊戲機之一種，應按每台每月查定營業額標準計徵娛樂稅。地方稅務局辦理111年度地價稅籍、房屋稅籍及使用管理情形清查作業，分別經財政部評比為甲組第1名及第3名，惟經本處運用該局提供宗地面積全部課徵田賦之地價稅稅地種類檔，與內政部國土測繪中心之地籍圖、國土利用調查成果圖及農業局提供核准農業用地變更案件檔勾稽結果，間有課徵田賦之土地，部分供商業、混合住宅、製造業、倉儲等非農業使用，或有部分農業用地已依法申請並核准變更為其他用途使用等情事，惟未依規定改課地價稅；另經以經濟發展局提供之違章工廠清冊，與房屋坐落檔勾稽比對，間有部分違章工廠尚無房屋稅籍，或雖設稅籍，惟課徵之房屋稅率仍為自住或非營業使用等情事；又經依娛樂稅徵銷檔，並應用Google Map以「夾」、「選物販賣」、「樂園」等關鍵字，蒐集桃園市提供相關娛樂設施之場所資料，勾稽比對結果，核有涉及提供娛樂設施供人娛樂，惟未依規定核課娛樂稅之情事，經函請地方稅務局檢討改善。（詳乙－51、52頁）

亞矽創研中心建築模擬圖

（圖片來源：摘自航空城公司網站）

6.持續推動具全球競爭力之桃園航空城計畫，惟亞洲．矽谷創新研發中心計畫配合首屆世界客家博覽會場地復原後再進行開工，工程進度再次展延，已較原規劃於109年底前動工延宕逾2年，且長期借款利率調升，債務負擔加劇，亟待審慎檢討整體財務規劃，以確保公司永續經營：市政府為配合行政院「亞洲．矽谷」計畫落地桃園，擇定以機場捷運A19站旁中壢區青芝段158、159地號，作為亞洲·矽谷創新研發中心（下稱亞矽創研中心）基地，總預算46.89億元。統包工程原預計於109年底前動工，嗣因廠商資格認定爭議、營建物價持續上漲及缺工缺料情形嚴峻等情，數度廢標及流標，致招標過程延宕，經檢討後改採設計規劃勞務標與工程標分開招標辦理，並分別於110年11月15日及111年11月25日決標，預定114年9月底竣工，惟為配合市政府舉辦首屆世界客家博覽會，須俟會後場地復原作業完成再進行開工，致進度再次展延，較原規劃於109年底前動工延宕逾2年。復依桃園航空城股份有限公司（下稱航空城公司）預估，亞矽創研中心營運第4年起出租率可達100％，逐步邁向營運穩定期，預估第6年起開始以年收入盈餘約9,600萬元攤還貸款本金，則本金需50年以上方能完全回收。經查該公司依工程實際進度向臺灣銀行辦理5年期之中期擔保貸款，以支應興建工程及週轉金相關費用，總額度46億7,600萬元，惟因中央銀行截至112年第1季已連續升息5次，實際借款利率由111年3月之0.53％調升至1.245％，未來債務負擔加劇，鑑於亞矽創研中心工程經費龐鉅，回收年限長達50年以上，在全球已進入升息循環之背景下，雖規劃代辦優先產業專用區相關標售履約管理及園區管理作業，惟仍遠不足以支應工程經費及債務利息，財務風險日增，經函請市政府檢討改善。（詳乙－18頁）

資料來源：整理自經濟發展局提供資料。

單位：新臺幣千元

7.虎頭山創新園區營運收入成長呈逐年增長趨勢，惟營運作業仍未達成收支衡平，亟待積極研謀因應改善措施，俾增加營運收益能力：為配合推動五加二產業創新計畫，辦理「開發在地型產業園區－推動城鄉特色產業園區發展計畫－虎頭山物聯網創新基地計畫」，依園區計畫書第8章略以，計畫執行期間為3年，期滿後應轉變運作機制，跳脫以政府投入大量資金方式進行之營運工作，需設法維持收益能力，藉以負擔營運支出。經濟發展局積極推動在地智慧物聯網應用技術及相關產業，以加速進入物聯網、自動駕駛、資訊安全與智慧製造等新創產業發展，虎頭山創新園區自108年6月起正式營運，主要係輔導進駐新創團隊獲得補助資金、中小企業融資、課程訓練或數位轉型等計畫，經本處前於111年3月查核發現，該園區108至110年度收入雖連年成長，累計營運收入計637萬餘元，惟委託廠商辦理智慧車輛及資安物聯網等實證平臺建置與營運計畫費用計1億3,759萬餘元、加計園區委託營運費用計1,300萬元，收支相抵結果，虧損達1億4,421萬餘元（圖6），未達成收支衡平，且部分設備自園區啟用迄今仍無使用紀錄，經函請檢討改善，據復：將新增自駕車加速測試情境、新創進駐及商業空間，以增加園區收入，並安裝獨立電錶收取電費，另超級電腦獨立網域預計於111年6月建置完成，已接洽潛在廠商租借使用。嗣本處追蹤查核該園區111年度營運情形，其營運收入為427萬餘元，營運管理成本389萬餘元，連同委外營運成本975萬元，營運淨損仍達937萬餘元，顯示營運收入仍無法支應營運成本，未來將難以跳脫藉由政府投入大量資金方式進行次實證場域之營運工作，經函請經濟發展局檢討改善。（詳乙－163頁）

桃園市立圖書館新總館

（圖片來源：摘自桃園市立圖書館網站）

8.新建圖書館總館並委託民間機構營運電影院等附屬設施，滿足市民圖書及育樂需求，惟未善盡建築物管理職責，影響公共安全及延宕營運日期，又大幅縮減電影院放映廳與座位數，存有減少營運收入與政府權利金之風險，亟待籌謀因應，俾早日開放使用並成為具自償性及可永續經營之休閒育樂場域：市政府為提供市民舒適且館藏豐富之圖書館，及滿足民眾休閒育樂需求、配合電影產業發展等情，規劃新建市立圖書館總館，包含1棟圖書館、1棟影城及地下2層停車場，兼具圖書館、電影院、商場、餐廳及停車等功能，竣工後由市立圖書館負責管理總館，其餘電影院等設施，則依促進民間參與公共建設法第42條規定，公告徵求民間機構參與投資及營運，經辦理「桃園市電影映演設施營運移轉案（下稱OT案）」，並於111年1月與最優申請人（下稱營運商）簽訂委託營運管理契約（下稱營運契約），委託其營運20年。經查市立圖書館辦理OT案執行情形發現，營運商依其營運需求，規劃於影城棟3樓增建樓地板，惟未經市立圖書館完成點交、未取得建築物使用權，且未獲建築主管機關許可並發給建造執照，即擅自進入影城棟破壞主要結構，於2樓樓地板開孔新設鋼柱及增建3樓樓地板，顯示市立圖書館未能有效掌握營運商履約情形，並預為警覺因應，致生違反建築法第25條第1項規定情事，影響公共安全，及潛存危害民眾生命財產安全情事，有待查明相關人員違失責任妥處；又影城棟原預計於111年10月開幕，因營運商未經許可擅自建造樓地板，經市政府勒令停止裝修施工，致啟用日期持續推延，連帶相關權利金延遲收繳，亟待儘速完成影城棟點交程序，並督促營運商積極依建築法令及營運契約規定完成裝修作業，俾早日開放使用並增益政府收入；另OT案之可行性評估、先期規劃與招商說明會，均規劃影城棟2至5樓用途為電影院，及預計建置8間放映廳、提供914個座位，惟後續市立圖書館於110年5月公告招商時，卻未明確規範放映廳數量，且又允許民間機構得於投資計畫書變更各放映廳座位數，致最終招商結果，營運商僅規劃於影城棟4至5樓設置5間放映廳、398個座位，2至3樓則規劃變更用途為影視文創多功能空間（辦理課程、文化工作坊及展演等），大幅縮減放映廳及座位數，存有減少日後電影院營運收入與政府權利金之風險，亟待籌謀因應，俾成為具自償性並可永續經營之休閒育樂場域，經函請文化局檢討改善。（詳乙－69頁）

桃園機場捷運

（圖片來源：摘自交通部觀光局網站）

9.疫後機場捷運運量復甦，惟疫情期間入不敷出，致累積虧損持續擴大，資本額已告用罄，財務狀況欠佳，且機場捷運系統重置費用併同產權移轉爭議協商未果，遲未辦理提撥，亟待積極與中央政府協商並依法辦理，確保捷運系統穩定健全發展：臺灣桃園國際機場聯外捷運系統（下稱機場捷運）肩負與國際門戶接軌之任務，由中央政府全額出資（1,138.5億元）興建，依照大眾捷運法第25條第1項規定，中央主管機關建設之大眾捷運系統，由中央主管機關指定地方主管機關設立營運機構營運。交通部於98年間指定桃園市政府為機場捷運營運之地方主管機關，並由桃園市、臺北市及新北市政府於99年間共同出資成立桃園大眾捷運股份有限公司（下稱桃捷公司）負責營運，自106年3月2日正式通車。因受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情期間入不敷出，111年度總收入9億3,874萬餘元，總支出17億9,986萬餘元，收支相抵後，本期淨損8億6,112萬餘元，連同前期累積虧損28億4,446萬餘元，合計待填補之虧損達37億558萬餘元，營運資金及資本額30億元於111年第1季用罄，勉以銀行借款方式支應營運，111年底短期借款決算數8億7,300萬元，財務狀況欠佳，隨全球疫情趨緩及政府開放邊境，後續運量及營收恢復可期，有待持續開源節流，務實調整營運量能，俾利增益營收，並加速還款期程；又依「公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例」第15條第2項規定，由桃捷公司負責捷運系統設備之重置，原應自營運第6年（即111年）起開始提撥，惟多年來併同產權移轉爭議，與中央政府協商未果，遲未能依法辦理，亟待積極依法籌謀系統設備重置財源及重置基金之成立方式，俾利系統穩定健全發展等情事，經函請市政府檢討改善。（詳乙－21頁）