拾柒、財政局主管

財政局主管僅財政局1個機關，掌理桃園市財務管理、庫款支付、金融及菸酒、公產管理等業務，並推動財政改善方案、安定地方金融、健全菸酒市場、有效公產管理、落實庫款集中支付電子化，以活化資產，增進財源、維護金融秩序，建立政府理財成本效益觀念，靈活資金運用等事項。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫3項，包括辦理財務業務推行，統籌調配財源、持續推動資訊e化支付作業，提升公庫管理及庫款支付效能、加強金融及菸酒管理，及強化公產管理，多元活化運用資產等重要施政項目，均已執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數334億5,189萬餘元，決算審核結果，修正增列實現數707萬餘元，係中央已撥款之統籌分配稅款，未依規定列入當年或次年度收入；審定實現數360億3,477萬餘元，應收保留數1億5,044萬餘元，主要係菸酒稅款尚未撥入；合計決算審定數為361億8,521萬餘元，較預算增加27億3,332萬餘元（8.17％），主要係交通部民用航空局作價徵收市有土地價款之財產收入較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計6,109萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,805萬餘元（78.65％）；減免（註銷）數307萬餘元（5.04％），主要係行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷；應收保留數996萬餘元（16.31％），主要係應收行政罰鍰尚待收繳。

3.歲出預算數5億2,456萬元，決算審核結果，審定實現數4億1,184萬餘元（78.51％）；決算審定數為4億1,184萬餘元，預算賸餘1億1,271萬餘元（21.49％），主要係提早償還長期借款，債務付息費用賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計9萬餘元，決算審核結果，審定實現數9萬餘元（100.00％）。

（三）融資調度之審核

1.債務之舉借預算數633億9,000萬元，決算審核結果，審定實現數155億元（24.45％），較預算減少478億9,000萬元（75.55％），主要係依公庫法規定統一調度資金，減少舉借所致。

2.債務之償還預算數500億元，決算審核結果，審定實現數265億元（53.00％），較預算減少 235億元（47.00％），主要係實際債務償還之賸餘數。

（四）重要審核意見

1.國內整體經濟環境波動，歲入財源存有高度之不確定性，且現有財源結構呈現僵化現象，允宜積極開發新興財源，以穩健財源，增進財政自主程度。

表2  桃園市歲入歲出、公共債務未償餘額、專戶調度情形

單位：新臺幣萬元

| 年度 | 歲入歲出 餘絀 | 公共債務未償餘額 |  |  | 專戶調度 金額 | 自償性 債務 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合計 | 1年以上 | 未滿1年 |  |  |
| 104 | - 116,728 | 2,160,000 | 1,760,000 | 400,000 | 1,446,568 | 100 |
| 105 | - 580,016 | 2,400,000 | 2,000,000 | 400,000 | 1,794,982 | 23,500 |
| 106 | - 801,402 | 2,250,000 | 1,850,000 | 400,000 | 2,272,606 | 71,444 |
| 107 | - 1,377,402 | 3,257,174 | 2,400,000 | 857,174 | 2,538,158 | 177,290 |
| 108 | - 1,045,371 | 4,425,514 | 2,900,000 | 1,525,514 | 2,757,812 | 661,671 |
| 109 | - 346,826 | 4,900,000 | 3,600,000 | 1,300,000 | 2,857,381 | 2,418,072 |
| 110 | - 623,343 | 3,950,000 | 3,050,000 | 900,000 | 4,160,747 | 4,776,060 |
| 111 | 30,100 | 3,275,762 | 1,950,000 | 1,325,762 | 4,384,998 | 6,702,300 |

註：1.本表專戶調度金額含向已納入集中支付之地方教育發展基金調度之金額。

2.資料來源：彙整自104至111年度審核報告，及財政局提供專戶調度資料。

表1  六都公共債務舉借情形

單位：新臺幣億元

| 年度 直轄市 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺北市 | 1,998 | 2,045 | 1,916 | 1,804 | 1,737 | 1,663 | 1,596 | 1,543 |
| 新北市 | 1,228 | 1,374 | 1,357 | 1,337 | 1,371 | 1,381 | 1,320 | 1,252 |
| 桃園市 | 216 | 240 | 225 | 325 | 442 | 490 | 395 | 327 |
| 臺中市 | 889 | 1,126 | 1,198 | 1,258 | 1,316 | 1,245 | 1,176 | 1,190 |
| 臺南市 | 730 | 689 | 652 | 603 | 605 | 590 | 550 | 509 |
| 高雄市 | 2,563 | 2,521 | 2,487 | 2,482 | 2,477 | 2,498 | 2,487 | 2,387 |

資料來源：彙整自104至111年度直轄市及縣市地方決算審核結果年報。

行政院主計總處111年度依中央對直轄市與縣（市）政府計畫及預算考核要點考核結果，桃園市於各直轄市及縣市財政績效與年度預算編製及執行面向，考核成績居六都第2名，其中「年度債務管理績效」1項，甚為六都第1名。截至111年底止，桃園市1年以上公共債務未償餘額195億元，加計未滿1年公共債務未償餘額132億餘元，合計327億餘元，較110年度之395億元，減少67億餘元（表1），約17.07％，債務管理改善情形，頗具成效，且歲入歲出餘絀自104年改制以來連年短絀，111年度首次由短絀轉為賸餘，歲入歲出餘絀情形，亦有顯著改善。惟查市政府109至111年度向集中支付之基金或專戶分別調度285億餘元、416億餘元、438億餘元（表2），占各該年度基金或專戶餘額（303億餘元、450億餘元、440億餘元）之比率分別為94.25％、92.46％、99.66％，自償性公共債務自109年底之241億餘元，增加至111年底之670億餘元，增幅近2倍，財政負擔仍屬沉重。又截至111年底止，市政府核定辦理1億元以上之重大施政計畫（含前瞻基礎建設計畫）計有141案，預估計畫建設總經費6,128億餘元，其中須由市政府公務或基金籌編預算3,809億餘元；且依行政院主計總處統計資料顯示，近5年（106至111年）之營造工程物價總指數漲幅27.61％、建築工程總指數漲幅27.62％，土木工程總指數漲幅27.80％，顯見整體營建工程成本漲幅頗鉅，市政府積極推動之各項重大公共建設計畫，投入成本將持續攀升；另為辦理各項社會福利政策，111年度超過現行法定給付或補助標準、超過中央一致性政策給付或補助標準，及地方自行辦理之福利措施等，已編列60億餘元，預估112年起為持續及擴大社會福利措施，未來5年尚須籌編546億餘元。顯示為因應未來各項重大公共建設計畫，及社會福利政策支出等資金需求龐鉅，仰賴中央補助及統籌分配稅款，或舉借債務以挹注施政需求之比重恐逐漸增加，財政風險遽增。此外，本處前運用「多元指標」（diversification index）之概念發現，桃園市自有財源集中於稅課收入，約占各該年度之8成，財源結構相形僵化。111年度稅課收入短收18億5,477萬餘元，經分析市政府近8年度（104至111年度）各項收入發現，106、107及111等年度稅課收入呈現短徵情形（表3），其短徵主因係受國內整體經濟不景

表3  106、107、111年度稅課收入短徵情形

單位：新臺幣千元

| 年度 科目 | 106 | 107 | 111 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稅課收入 | - 580,928 | - 844,532 | - 1,854,779 |
| 土地稅 | - 1,087,326 | - 1,244,884 | - 2,926,251 |
| 房屋稅 | 62,946 | 78,483 | 202,036 |
| 使用牌照稅 | 95,996 | -3,897 | 308,798 |
| 契稅 | 256,727 | - 27,201 | 1,047 |
| 印花稅 | 131,720 | 104,767 | 351,816 |
| 娛樂稅 | - 35,646 | 41,308 | 8,654 |
| 遺產及贈與稅 | 364,254 | 246,729 | 383,213 |
| 菸酒稅 | - 5,062 | - 58,905 | 26,142 |
| 統籌分配稅 | - 375,777 | 20,107 | - 251,263 |
| 教育捐 | 186 | — | — |
| 特別稅課 | 11,051 | - 1,040 | 41,025 |

資料來源：整理自106至107及111年度審核報告。

氣影響，土地移轉件數減少，或地價因無漲價，致土地增值稅收入減少，凸顯於國內整體經濟非活絡之情境下，市政府用以支應各項施政之稅課財源，存有高度之不確定性，亦肇致財政風險增加。鑑於整體經濟狀況，非市政府所能掌控，開創稅課收入以外之財源項目相形重要，市政府為開創財源，雖訂有桃園市政府開源節流計畫獎懲要點，並臚列11項開源項目，惟各機關對稅課收入外，所提報之開源措施相對偏低，無法有效強化財源結構之彈性，允宜督促各機關積極開創財源，以強化歲入財源結構之彈性，增進財政自主性，經函請研謀善策。據復：將賡續促請各機關致力各項開源措施，如積極辦理招商、擴大稅基及稅源、落實使用者付費、都市計畫檢討、活化市有財產及特種基金盈餘適時撥充市庫等，以提升自有財源，增進財政自主性。

2.持續列管閒置土地，惟閒置面積仍逐年增加，甚有機關未查報列管，且低度利用土地未列管並善加督導運用，亟待妥擬實質查核機制及活化計畫，以提升土地運用效益，並充裕市庫財源。

表4 桃園市政府近3年列管閒置土地情形

單位：筆、平方公尺、新臺幣元

| 年度 | 數量 | 面積 | 帳列價值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 109 | 407 | 125,276.48 | 979,297,493 |
| 110 | 396 | 172,329.51 | 863,130,718 |
| 111 | 367 | 178,685.20 | 862,303,695 |

資料來源：整理自財政局提供資料。

市政府為加強市有土地之管理，提升土地之使用效能，避免土地閒置或低度利用，致浪費土地資源，爰訂定桃園市市有閒置或低度利用土地處理原則（下稱處理原則），並責成財政局為主管機關，負責監督及考核市政府各機關經管閒置及低度利用土地之處理情形。經查市政府各機關學校（下稱各機關）經管市有土地辦理情形，核有：（1）截至111年底止，財政局依上開原則列管閒置公有土地計367筆、面積178,685.20平方公尺、帳面價值8億6,230萬餘元，近3年度（109至111年度）閒置公有土地其數量雖有減少，惟面積卻呈現逐年增長情形（表4），清理成效仍待加強；另查前經本處查核發現，財政局未予列管之閒置或低度利用公有土地計582筆，除已活化及正辦理活化之土地375筆（面積1,080,086.82平方公尺），仍有207筆（面積722,621.94平方公尺）土地（表5），尚待依規劃用途使用、或因無公務需求尚待重新檢討；嗣經各機關陳報財政局列管者

表5  清查閒置或低度利用土地尚待活化情形

單位：筆、平方公尺

| 辦理情形 | 合計 |  | 閒置土地 |  | 低度利用土地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 筆數 | 面積 | 筆數 | 面積 | 筆數 | 面積 |
| 合計 | 207 | 722,621.94 | 172 | 522,826.88 | 35 | 199,795.06 |
| 一、重新檢討用途 | 140 | 326,083.89 | 132 | 282,470.56 | 8 | 43,613.33 |
| 1.作步道、公園、河道及道路等公共設施用途。 | 124 | 272,554.92 | 123 | 272,023.04 | 1 | 531.88 |
| 2.已無作公共設施需求，規劃辦理都市計畫通盤檢討，變更土地用途。 | 4 | 4,750.52 | 4 | 4,750.52 | — | — |
| 3.興辦幼兒園或設立攤集區 | 1 | 1,739.56 | — | — | 1 | 1,739.56 |
| 4.出租 | 2 | 36,501.62 | — | — | 2 | 36,501.62 |
| 5.其他 | 9 | 10,537.27 | 5 | 5,697.00 | 4 | 4,840.27 |
| 二、尚待依原規劃用途使用 | 60 | 378,750.38 | 33 | 222,568.65 | 27 | 156,181.73 |
| 三、無公務需求，尚待規劃用途 | 7 | 17,787.67 | 7 | 17,787.67 | — | — |

資料來源：整理自財政局提供資料。

僅19筆，仍有188筆（閒置公有土地155筆，低度利用公有土地33筆）、面積695,900.24平方公尺未予列管，經查財政局以各機關查填資料作書面列管，致各機關未查報已知之閒置或低度利用之公有土地，

圖1  桃園區青溪段3地號位置圖

資料來源：摘自國土測繪中心地籍資料查詢網頁。

允宜督促依規定辦理，及積極活化提升土地使用效能；（2）部分土地閒置多年未積極規劃使用，如地政局經管桃園區青溪段3地號之抵費地（圖1），自95年度完成重劃後，依都市計畫指配為機關用地，迄今已逾16年，且位於精華地段，因長期閒置，前經本

平鎮區平鎮段1153地號

處函請積極活化，惟仍持續閒置；又平鎮區平鎮段1153地號之土地原預定作為市場用地，經經濟發展局評估尚無興建市場之需求，爰自104年起提供交通局作為免費之路外停車場使用，前經本處現場勘查，車輛停放情形踴躍，鑑於公有停車場係為公共財，前經函請依規定納入都市計畫通盤檢討，並衡酌使用者付費原則，以提升公產使用效能，並經函復已淨空研議併案納入停車場招標委外經營管理，惟截至本處查核日（112年4月7日）止，尚無積極作為或辦理進度，且該筆土地經淨空後因未積極辦理後續活化措施，肇致土地閒置，財政局亦未督促檢討因應等情事，經函請研謀善策。據復：（1）已函請各機關於112年上半年就未查報已知之閒置或低度利用之公有土地增列於相關管理報表，又為精進公有土地管理機制，將修正「桃園市市有閒置或低度利用土地處理原則」，亦將加強機關查填資料之校對，並辦理實地抽查，另透過公用被占用及閒置房地處理進度檢討會議研商活化措施；（2）持續請各機關積極依計畫用途開闢使用，倘無法立即開闢，循桃園市市有閒置或低度利用土地處理原則與桃園市市有土地提供綠美化作業要點辦理，以加強土地使用效益。

3.公有土地出售筆數及面積仍持續成長，允宜於標售前審慎評估作為社會福利用地、或標租、招標設定地上權等多元方式運用之可行性，以協助市政推展，並創造穩定財源及土地永續利用。

表7  桃園市政府各機關出售土地繳庫情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 | 預算數 | 決算數 | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 743,215 | 3,030,784 | 407.79 |
| 107 | 41,044 | 116,368 | 283.52 |
| 108 | 175,000 | 194,649 | 111.23 |
| 109 | 230,000 | 218,593 | 95.04 |
| 110 | 215,360 | 203,102 | 94.31 |
| 111 | 81,811 | 2,298,069 | 2,809.00 |

資料來源：整理自107至111年度審核報告。

表6  市政府近5年度出售公有土地情形

單位:筆、平方公尺、％

| 年度 類別 | 107 |  | 108 |  | 109 |  | 110 |  | 111 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 筆數 | 面積 | 筆數 | 面積 | 筆數 | 面積 | 筆數 | 面積 | 筆數 | 面積 |
| 合計 | 42 | 43,896.88 | 33 | 43,921.81 | 31 | 35,825.30 | 193 | 167,575.90 | 345 | 257,958.31 |
| 公有地 | 14 | 617.78 | 3 | 1,351.93 | 17 | 8,538.86 | 46 | 29,836.55 | 289 | 196,909.13 |
| 抵費地 | 2 | 1,614.32 | 11 | 7,696.20 | — | — | 98 | 51,044.07 | 48 | 54,289.05 |
| 配餘地 | 26 | 41,664.78 | 19 | 34,873.68 | 14 | 27,286.44 | 49 | 86,695.28 | 8 | 6,760.13 |
| 註：1.本表「公有地」欄位不含抵費地及配餘地數據。 2.資料來源：整理自財政局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

內政部為因應市地重劃後取得抵費地種類多元，為利主管機關得視個別抵費地條件及重劃區情形，靈活運用抵費地，爰於111年8、9月間修正平均地權條例施行細則第84條，及市地重劃實施辦法第54條，放寬抵費地處分限制，除公開標售外，得逕採標租或招標設定地上權方式處分，以多元化開發利用，擴大重劃效益，且政府仍保有土地所有權，可儲備作為未來重劃區發展後，滿足新增公共設施或社會福利用地需求，避免日後土地取得不易之問題，有利於永續經營利用，亦可減少政府標售大面積土地對房地產市場價格波動之影響。經查市政府111年度公有土地共計出售345筆，面積257,958.31平方公尺，較110年度增加152筆，面積增加90,382.41平方公尺，且較107至109年度大幅增長（表6），惟111年度各機關經管土地以標租或招標設定地上權等多元方式辦理者，僅社會局標租中壢區158.27平方公尺土地，供設置日間照顧中心。又查近5年度（107至111年度）市政府共計出售644筆土地、面積549,178.2平方公尺，其中土地由市政府各機關出售，透過公務預算繳庫者，計30億3,078萬餘元（表7），出售抵費地、配餘地等透過平均地權基金年度賸餘繳庫者計383億元（表8），土地出售收入挹注市政府財源頗豐，惟土地出售收入非屬穩定財源，且不具「多元開發運用」及「創造永續財源」之精神，

表8  桃園市實施平均地權基金近5年度賸餘及繳庫情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 | 本期賸餘 |  |  | 繳庫數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 決算數 | 執行率 | 預算數 | 決算數 | 執行率 |
| 合計 | 30,820,286 | 42,095,246 | 136.58 | 36,800,000 | 38,300,000 | 104.08 |
| 107 | 5,396,156 | 4,919,794 | 91.17 | 7,000,000 | 5,000,000 | 71.43 |
| 108 | 7,477,385 | 5,493,631 | 73.47 | 8,500,000 | 5,000,000 | 58.82 |
| 109 | 6,829,387 | 4,892,510 | 71.64 | 7,600,000 | 7,600,000 | 100.00 |
| 110 | 6,856,105 | 25,624,434 | 373.75 | 6,700,000 | 6,700,000 | 100.00 |
| 111 | 4,261,253 | 1,164,876 | 27.34 | 7,000,000 | 14,000,000 | 200.00 |

資料來源：整理自107至111年度審核報告。

因應未來市政發展，若有新增公共設施或社會福利用地需求，勢難避免日後土地取得不易之問題。例如，社會局為打造友善托育環境，持續增設公設民營托嬰中心等，以減輕家長經濟負擔，惟供給量能不足情況日益嚴重，且部分地區托育資源不足，無法有效改善，亟待規劃佈建，正面臨土地及房舍取得不易之問題，除應盤點閒置公有土地、建物以供利用外，按抵費地已無須於重劃負擔總費用已清償之原則下，始得辦理標租或招標設定地上權之限制，為利公有土地永續利用，市政府於土地出售前，允宜審慎評估作為社會福利用地、或標租、招標設定地上權等多元方式運用之可行性，以協助市政推展，並創造永續財源，經函請研謀改善。據復：已函請各機關為利土地永續利用，於出售前評估作為社會福利用地、或標租、招標設定地上權等多元方式運用之可行性，以保有公有土地所有權、儲備作為未來新增公共設施或社會福利用地需求，避免日後土地取得不易之問題，後續土地管理利用，優先以「多元開發運用」及「創造永續財源」之精神管理利用土地，以因應未來市政發展，並創造永續財源。

（五）110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告內列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者3項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表9），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見3項通知檢討改善。

| 表9 110年度審核報告所列財政局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.積極推動各項重大建設，歲入歲出持續短絀，雖靈活運用納入集中支付之基金或專戶資金供市庫運用，致舉借債務降低，惟專戶調度金額及自償性公共債務大幅增加，財政負擔仍屬沉重，允宜研擬相關預警機制，以管控財務風險。 | 因國內整體經濟環境波動，造成歲入減少之可能性提高，面臨之財政風險仍持續遽增，財源籌措改善成效未如預期或未能依改善措施辦理，業再綜合研提審核意見詳「（四）重要審核意見1.」。 |
| 2.積極管理及活化公有土地，惟公有地出售筆數及面積大幅成長，允宜靈活運用出租、設定地上權等多元方式，活化利用公有非公用不動產，避免僅以出售土地之賣斷方式增加政府歲收，以達公有土地之利用，具公共性及效率性之目標，並創造永續財源。 | 因公有土地出售筆數及面積仍持續成長，業再綜合研提審核意見詳「（四）重要審核意見3.」。 |
| 表9 110年度審核報告所列財政局主管重要審核意見覆核辦理情形（續） |  |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 3.持續市有土地管理及提升使用效能，惟部分公有土地利用現況調查為空閒地，迄未納入閒置或低度利用土地列管，且部分空置地遭占用或長期閒置，允宜善加利用政府開放資料加強清查公有土地現況，以避免土地閒置或低度利用。 | 因經管土地之閒置面積仍逐年增長，且部分機關經管土地效能不彰，業再綜合研提審核意見詳「（四）重要審核意見2.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.積極推動促進民間參與公共建設計畫，惟部分促參案件進度落後嚴重，甚至無辦理進度或停辦，導致公共建設或土地無法發揮預期效益或閒置，允宜積極協助各機關解決促參案所面臨問題，以引進民間資源，共同提升公共建設服務效能。 |  |
| 2.積極辦理開源工作籌措財源，惟大部分機關就清查市有財產加強公有土地管理運用之開源項目，未提出工作計畫，且部分規費收費標準，未落實依規定檢討，允宜督促各機關確實研提具體開源工作計畫，以落實開源實施方案。 |  |

拾捌、水務局主管

水務局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

水務局主管僅水務局1個機關，掌理市管河川、區域排水、雨水下水道、污水下水道，與山坡地違規使用、超限利用之查報、取締及處理等業務，確保防洪安全，提升民眾生活品質及淨化河川流域水質等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括河川全流域治理、強化都會區排洪能力，減少淹水點位、加速污水下水道建設，提升用戶接管率、軟體智慧防災，提升防災能量、營造親水環境，打造水岸城市等重要施政項目，均尚在執行中，主要係大湳滯洪池、社子溪月眉橋下游至慈恩橋右岸護岸治理等工程尚未完工，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數28億241萬餘元，決算審核結果，審定實現數20億2,562萬餘元，應收保留數6億6,536萬餘元，主要係依實際進度申請補助款，尚待收取；合計決算審定數為26億9,099萬餘元，較預算減少1億1,142萬餘元（3.98％），主要係中央計畫型補助較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計8億3,315萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億7,293萬餘元（56.76％）；減免（註銷）數1億4,298萬餘元（17.16％），主要係中央補助款依實際執行情形撥款；應收保留數2億1,723萬餘元（26.07％），主要係「促進民間參與桃園縣埔頂地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉（BOT）計畫」違約金及遲延利息尚待收繳，與依實際進度請撥補助款，尚待收取。

3.歲出原編列預算數52億6,232萬餘元，因辦理中庄調整池周邊砂石廠區域景觀改善計畫原列預算不敷支應，經動支第二預備金20萬元，合計52億6,252萬餘元，決算審核結果，審定實現數39億2,862萬餘元（74.65％），應付保留數11億1,124萬餘元（21.12％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為50億3,986萬餘元，預算賸餘2億2,265萬餘元（4.23％），主要係工程結餘款。

4.以前年度歲出轉入數計7億9,341萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億3,248萬餘元（54.51％）；減免（註銷）數5,102萬餘元（6.43％），主要係工程結餘款；應付保留數3億989萬餘元（39.06％），主要係樹仁三街滯洪池（二期）等工程尚未完工，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

水務局主管僅特別收入基金－桃園市水資源發展基金1個單位。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫僅有水資源發展計畫1項，實施結果，因支應水資源回收中心抽水站電費較預計減少，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘4,044萬餘元，較預算賸餘38萬餘元，增加4,005萬餘元，主要係再生水相關使用費及審查費收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）配合航空城重大建設規劃河廊空間發展，惟因工程開發期程，影響分標水路排水與設施接合，允宜強化各分標區水路縫合及排洪能力，並盤點公地滯洪儲留暨建置防汛搶險所需水防道路，以符合韌性防洪目標，避免因極端氣候強降雨產生防汛缺口風險。

桃園航空城計畫源自98年1月23日總統令公布「國際機場園區發展條例」，行政院嗣於101年9月宣布啟動，總開發面積達4,564公頃，區段徵收面積3,147公頃。截至111年底止，桃園航空城計畫已進入實質開發階段，區段徵收工程並陸續開工，水務局為因應國家重大建設計畫涉及流域整體治理，且考量開發期程影響開發區與保留區交錯，造成水路銜接窒礙問題，110及111年度均編列1,500萬元委外辦理桃園市河廊空間規劃暨決策支援技術服務計畫（下稱河廊服務計畫），針對航空城計畫範圍內之水域環境進行治理評估。據評估結果，航空城（第一期）特定區區段徵收案之各分標水路區域排水與設施接合情形，評估存有優先開發區之範圍內C1標、C2標及D3標等邊界水路出口渠底高程未順接（低接高），或大小銜接落差（大接

圖1  航空城範圍內河川與區域排水防洪情形

資料來源：整理自水務局提供資料。

小）恐造成水路束縮，衍生排水不善風險；剔除區段徵收地區（下稱剔除區）範圍內C2標、D3標等邊界未順接，恐因無法重力排水，需設置抽水機或改為獨立排水系統。惟查計畫範圍內河川與區域排水防洪情形，其中臨河側左右岸，

圖2  航空城及周邊區域排水建造物檢查缺失分布

資料來源：整理自水務局提供資料。

可能存在防洪缺口共計16處（圖1），有待防洪補強；另查桃園市區域排水建造物定期檢查缺失，截至111年底止待改善數量共350件，相較於110年度之316件、109年度之222件，呈現逐年增加趨勢，復以水務局提供航空城開發及剔除區排水範圍DWG向量圖檔，透過Python軟體轉換Shapefile圖資及運用地理資訊系統（下稱QGIS）套疊上開轄內區域排水建造物檢查缺失、桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫（第一階段）範圍（圖2），發現計畫區內優先及其他開發區與剔除區共有22處待改善缺失，包含水利建造物局部損壞，應防止其損壞擴大之注意改善者10處，及部分已顯現缺陷或年久須維修之計畫改善者12處；另計畫區外周邊亦有16處待改善缺失（含注意改善6處、計畫改善10處），均存有水利設施構造物功能缺失，致有潛存防汛缺口風險之虞。又查水務局配合經濟部水利署（下稱水利署）辦理前瞻基礎建設計畫之水環境建設，並獲核定補助490萬元辦理「新街溪排水幹線逕流分擔實施範圍評估規劃」案，據該案111年度報告評估結果，因航空城區域已列入上述河廊服務計畫等規劃處理，故排除納入評估，惟新街溪排水流經航空城計畫範圍外周邊地區，因未及開發區內道路整地達百年不溢堤之防洪標準，倘氣候變遷極端降雨強度增加，如未加強評估分擔逕流量於周邊土地，恐因排洪能力不及而有溢淹風險。綜上，航空城計畫為桃園市目前規模最大區段徵收開發案，為免因開發期程影響分標水路接合交錯造成銜接問題，與剔除及周邊防洪缺口成為航空城日後水患風險，允宜偕同開發單位強化各分標之水路縫合及改善計畫內剔除區與區外周邊地區構造物之防洪能力，並盤點公有土地納入滯洪或雨水儲留設施，暨建置防汛搶險所需之水防道路等，俾航空城達成韌性防洪目標，經函請檢討改善。據復：配合航空城開發期程，將加強審視排水銜接情形，持續透過跨局處研商共同因應水務課題及完善航空城與其周邊排水系統，並將持續盤點新街溪可納入滯洪或雨水儲留設施之公有土地，提升整體流域韌性防洪能力；至優先開發區及其他開發與剔除區共22處待改善缺失已錄案規劃，預計於112年底全部改善完成，另計畫區外周邊缺失亦將於114年底前完成改善，以維護河防安全。

（二）為提升河川排水量能，投入鉅額經費辦理市管河川區域排水整治，惟部分區域排水尚待積極辦理治理規劃或計畫，及水利構造物缺失待改善數量逐年增加，允宜檢討改善及加速辦理，俾依法有效公告管理與維護水域安全。

桃園市轄內中央管河川計有流往新北市之大漢溪，及流往新竹縣之鳳山溪；市管河川有南崁溪、老街溪、富林溪、大堀溪、觀音溪、新屋溪、社子溪及南崁溪水系支流之坑子溪、茄苳溪等9條，以及市管區域排水共計50條，均為桃園市境內重要水文資源。111年度水務局共編列11億2,343萬餘元辦理市管河川、區域排水治理規劃與計畫及整治，經查其執行情形，核有：1.部分市管河川刻正辦理治理規劃修正後重新辦理治理計畫，包括：老街溪、社子溪及茄苳溪等，其中茄苳溪配合水利署之縣市管河川及區域排水整體改善計畫（106至114年），獲前瞻基礎建設計畫特別預算第2期補助辦理河川水系治理規劃檢討，惟研擬方案過程欠周延，支用前瞻預算第2期經費497萬餘元，執行率僅70.47％；另市管公告區域排水計50條，共計完成41條區域排水之治理規劃，其中已送水利署審查或審議中者計30條，惟龍南、洽溪及大坑坎等3條排水幹線治理計畫於109年度送署審查後遲未核定，導致前瞻預算至第3期累計實支經費362萬餘元，執行率僅63％；至未曾辦理治理規劃或終止辦理者，計有三七北圳幹線等6條；治理規劃已完成但未辦理治理計畫者，計有雙溪口溪幹線等2條，均有待檢討改善及加速辦理，以利防洪措施研擬及

圖3  桃園市管區域排水水利建造物定期檢查缺失分布

資料來源：整理自水務局提供資料。

作為排水管理之依據；2.截至111年底止，桃園市區域排水建造物定期檢查之缺失待改善數量共350件（圖3），相較於110年度之316件、109年度之222件，呈逐年增加趨勢，其中屬注意改善者由109年度之21件上升至111年度之100件，增加逾3倍，按該類缺失係屬水利建造物已局部損壞，應防止其損壞繼續擴大者，亟待衡酌經費妥慎評估修建之必要次序，以確保設施防洪功能及維護水域安全；3.水利署最新公告（112年3月27日）區域排水一覽表，六都直轄市管公告區域排水數量，以臺南市管163條為最高，其次依序為臺中市133條、高雄市120條、新北市71條、桃園市管50條（次低）及臺北市3條（最低），允宜加強調查符合之區域排水路線辦理公告，俾排水資訊更臻完善，以利防洪治理規劃等情事，經函請檢討改善。據復：1.已檢討改採分年編列經費，俾執行率與實際執行進度相符，另部分區域排水未曾辦理治理規劃或終止辦理或未辦理治理計畫者，除三七北圳因匯入農田排水，及瓦窯溝排水受航空城開發影響，將持續評估治理規劃需求，其餘排水業於112年3至4月份完成治理規劃、檢討或治理計畫等委託案決標；2.將陸續派案改善缺失，預計112年底前完成改善53處，剩餘47處缺失將依護岸保全對象、緩急輕重逐年改善，以維護水域安全；3.已調查17條符合納入區域排水公告水路，刻正釐清部分排水屬性及報請水利署審理中。

（三）興建滯洪池以調節河道洪峰流量，惟工程執行進度未如預期，且部分滯洪池維護情形欠佳或存有大面積土丘堆置情事，亟待加強工程進度控管及管理維護，以提升計畫執行成效及滯洪功能。

水務局為透過滯洪調節流域洪峰以降低河道負擔，積極辦理興建滯洪池工程，截至111年底止，辦理興建中之滯洪池工程計有員74B、樹仁三街、大湳及魚管處等4座，均係由埤塘轉型結合公園綠地，及爭取內政部營建署「流域綜合治理計畫」或「前瞻基礎建設計畫」補助興建；另由該局負責維護管理使用中之山尾、中路、菜公堂等滯洪池共計9座。經查滯洪池興建及維護情形，核有：1.截至111年底止，樹仁三街、大湳等2座滯洪池工程，均自109年3月開工後，因變更設計、雨天展延及疫情因素影響，相較預定完工日期均有延宕，且預算執行率（31.84％）欠佳；另員74B滯洪池工程雖自111年7月開工，惟111年度預算執行率（37.38％）亦未如預期；另魚管處滯洪池工程雖於111年12月22日竣工驗收，惟仍較原預計進度（預定110年11月5日完工）落後，亟待落實計畫進度控管，以提升計畫執行成效；2.水務局負責維護管理之滯洪池，其中3座滯洪池未設置CCTV影像監控、水尺，尚不利掌握滯洪池即時資訊，且部分滯洪池之入流口結構物與周邊臺階，或有磁磚剝落破損，或臨水環境未設置護欄，或原懸掛救生圈無故遺失等，此外，中路滯洪池範圍內存有土丘1座（圖4），經運用內政部地理圖資雲整合服務平臺（TGOS）及QGIS套疊106及111

圖4  中路滯洪池存置土丘衛星影像

資料來源：整理自水務局提供資料。

106年度

111年度

土丘

土丘

年度國立中央大學太空及遙測研究中心衛星影像結果，該土丘分別占滯洪池範圍面積14,000平方公尺之比率約32.86％及48.57％，堆置面積有逐年擴大趨勢，均待加強維護及檢討是否影響滯洪設施功能等情事，經函請檢討改善。據復：1.因天候、疫情、變更設計等因素致有延宕，未完工滯洪池將持續趲趕工進，倘遇歲入編列不及中央請撥進度，將函請市議會同意先行墊付，以符合實際當年度可執行數，提升預算執行成效；2.加強維護項目均已完成改善，並持續辦理定期檢查，另中路滯洪池因池內水位降低，導致池底沉砂空間淤積土長草，尚未影響進出流口功能，將持續關注並已納入113年度清淤工項。

（四）持續推動公共污水下水道系統建設，以提升接管普及率，惟部分系統執行進度未如預期，允宜督促各系統落實執行，及因應中央核定補助公辦系統經費減少，妥擬建設之優先順位爭取補助，並及早全面開徵污水下水道使用費，俾加速整體接管普及與管理維運。

圖5  六都111年較103年公共污水下水道普及率提升情形

| 直轄市 | 111年 | 103年 | 提升 百分點 | 直轄市 | 111年 | 103年 | 提升 百分點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺北市 | 87.28 | 74.96 | 12.32 | 臺中市 | 25.60 | 12.09 | 13.51 |
| 新北市 | 72.06 | 41.52 | 30.54 | 臺南市 | 26.28 | 15.04 | 11.24 |
| 桃園市 | 22.33 | 3.79 | 18.54 | 高雄市 | 49.01 | 34.51 | 14.50 |

註：數據來源係整理自內政部營建署公布資料，其中103年桃園市公共污水下水道普及率經水務局修正接管戶數並列管為3.11％。

百分點

污水下水道建設為國家基礎建設，且為都市現代化程度重要指標。桃園市自升格以來持續推動公共污水下水道系統建設，接管普及率由103年底之3.79％，提升至111年底之22.33％（圖5）；按推動策略，計有政府自辦（下稱公辦）及促進民間參與（新建－營運－移轉，簡稱BOT）等2種方式併行，共規劃12處污水下水道系統及3處集污區之興建，合計15處（公辦方式12處；BOT方式3處）；111年度營建署考核評鑑建設成效榮獲甲等獎。水務局111年度重要施政計畫賡續編列預算20億6,512萬餘元，辦理增加污水下水道普及率計畫。經查其執行情形，核有：1.依污水下水道投入建設之比重（按：各計畫接管戶數/總計畫接管戶數），以BOT系統占64.21％較高，公辦系統35.79％次之；據水務局推估桃園市112年開始每年用戶接管普及率將以3％增長，至115年度可達34.37％之目標。惟查BOT系統建設執行進度，其中桃園系統計畫戶數25萬餘戶、已接管13萬餘戶，目前已完成水資源回收中心二期擴建，第三期擴廠計畫因進廠水量未如預期，尚在修正計畫；中壢、埔頂系統計畫戶數合計21萬餘戶、實際尚無接管，埔頂系統109年用地交付後進入興建期，該水資源回收中心及管網工程（第一期）原訂於111年底完工，惟因受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，同意展延至112年9月；中壢系統自110年9月起計特許期，該水資源回收中心預計於112年9月完工。考量轄內污水下水道系統建設比重以BOT系統占比較高，111年度執行需再修正實施計畫或延後等，如未妥善規劃管控期程，恐影響未來整體接管目標，允宜加強督促依計畫切實執行，俾提升接管普及率；2.營建署補助各市縣政府辦理污水下水道建設，迄今已邁入第六期（110至115年度），桃園市污水下水道建設經費有限，需向中央爭取補助，104至111年度業獲營建署補助71億餘元予以推動污水下水道系統建設，包括補助公辦系統29億餘元、BOT系統40億餘元及相關約用人事經費1億餘元，分別占整體補助比率40.87％、57.40％及1.73％（表1），其中BOT系統獲補助比率由104年之25.37％，增加至111年之66.40％，公辦系統獲補助比率相對由71.70％降至32.51％，按中央補助BOT系統經費比率逐年

表1  內政部營建署補助桃園市污水下水道建設計畫經費

單位：新臺幣千元

| 年度 | 合計 | 公辦系統 |  | BOT系統 |  | 約用人事經費 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 7,129,437 | 2,913,643 | 40.87 | 4,092,549 | 57.40 | 123,245 | 1.73 |
| 104 | 502,120 | 360,000 | 71.70 | 127,400 | 25.37 | 14,720 | 2.93 |
| 105 | 748,597 | 400,000 | 53.43 | 333,877 | 44.60 | 14,720 | 1.97 |
| 106 | 776,000 | 411,000 | 52.96 | 350,280 | 45.14 | 14,720 | 1.90 |
| 107 | 674,096 | 328,312 | 48.70 | 330,479 | 49.03 | 15,305 | 2.27 |
| 108 | 813,591 | 406,804 | 50.00 | 391,482 | 48.12 | 15,305 | 1.88 |
| 109 | 1,002,347 | 387,411 | 38.65 | 599,631 | 59.82 | 15,305 | 1.53 |
| 110 | 1,088,141 | 124,465 | 11.44 | 947,091 | 87.04 | 16,585 | 1.52 |
| 111 | 1,524,545 | 495,651 | 32.51 | 1,012,309 | 66.40 | 16,585 | 1.09 |

資料來源：整理自水務局提供資料。

上升，公辦系統補助經費則相對遞減，倘不足支應，將排擠既有系統延續及新開辦系統之啟動，為避免BOT計畫補助經費占比逐年增加，公辦系統財源遭受排擠，允宜審酌評估各系統接管效益，妥擬污水下水道建設之優先順位申辦計畫補助，並及早全面開徵污水下水道使用費，俾供各系統建設及籌措維運之管理費用來源等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續督促民間機構工程品質與進度，於每月召開工作會議追蹤，並依契約里程碑列管桃園、中壢及埔頂BOT各階段之目標達成；2.將建請中央按公辦及BOT系統預算分列並優先補助已開辦之公辦系統，以維持既有系統之延續及開展已規劃完成系統之建設，至於徵收污水下水道使用費，仍預計用戶接管率達5成始全面徵收，同時持續爭取補助尚未開辦之系統，俾加速提升整體接管普及率。

（五）打造全流域智慧治理整合系統，提升流域治理防災應變綜效，允宜加強滯洪設施及抗旱水井之監控納管，與推廣地下水智慧量水設施設置，俾擴展水情監測廣度暨水資源智慧化管理效益。

全球氣候變遷極端降雨已成常態，短延時強降雨一旦超過排水系統容受範圍，易造成都市積淹水情事發生。水務局為因應淹水風險帶來之挑戰，以全流域觀點逐步打造多元水情智慧治理決策系統，爭取足夠時間應變防災；另為落實地下水管理，自106年起辦理桃園市智慧地下水管理推動計畫，持續藉由監控設備之建置控管，以掌握全市地下水之使用情形。該局111年度預算編列2,898萬元辦理桃園市水情防災資訊系統擴充及維護與智慧地下水管理推動等計畫，經查其執行情形，核有：1.水務局自104年起陸續開發桃園市水情防災資訊系統，包括107年度運用IoT物聯網技術打造之「兵棋圖台」介面，串聯轄內已建置之雨水、地下水等超過500處之水情監測網（圖6），以利災前整備及災中應變管理；嗣為加強水利業務重點資訊整合，111年度再開發「全流域智慧治理整合系統」介面，透過全流域思維整合各權責單位資訊，提升整體決策支援綜效，獲得2022年智慧城市創新應用獎及雲端物聯網創新獎。經查全流域智慧治理整合系統介接水務

圖6  桃園市水情監測網分布

資料來源：整理自水務局提供資料。

局出流管制場域設施監控情形，截至112年3月底止已介接轄內滯洪池水門、水位及抽水機等資訊共22座，其中公有滯洪池計有14A滯洪池等21座，私有滯洪池僅1座，惟據該局統計104至111年度受理轄內出流管制（含排水計畫）案件共139件，增加之滯洪池數量計470座（含公有353座、私有117座），顯示出流管制設施監控系統已納管之滯洪池數量明顯偏低（22座），其中私部門監控數量僅有1座，有待提升其滯洪設施之監測量能；2.隨著氣候變遷導致極端天氣日益頻繁，除耐淹排洪需求增加，對抗旱時需求亦屬迫切。水務局111年度辦理桃園市智慧下水管理推動計畫，經盤點轄內既有公有水井及協調使用之民間水井共有505口，除備用水井28口係由該局統籌管理外，其餘水井分屬不同單位管轄，包括：水利署（7口）、各區公所（50口）、學校（54口）、工業抗旱井（59口），及民間、社區與公廟等其他水井（307口），凸顯桃園地區抗旱水井權屬複雜，允宜適時針對抗旱水井建立管理考核計畫及制度規章，確保各水井之供水能力及乾旱發生時緊急應變所需；3.為有效管理地下水取水作業，建置「桃園市地下水智慧管理平台」管理轄內地下水位變化，截至111年底止，業依桃園市地下水水權裝置量水設備自治條例規定，要求521處工業用水或其他用途地下水水權年引用水量達10萬噸以上之大戶水井裝設智慧量水設備，並掌握桃園市近7成之地下水權使用量，惟該管量水設備系統尚未全面掌握桃園地區地下水權使用情形，有待持續推廣地下水智慧量水設施之設置，提升監測涵蓋範圍，俾於旱澇交替之極端氣候挑戰下，提升水資源備援韌性及智慧化管理效益等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續推動出流管制設施之滯洪池智慧化管理，先以公有（辦）滯洪池納入智慧監控為主要目標，未來逐步擴大將私有設置滯洪池整合入監測平臺系統；2.配合水利署訂定之「經濟部水利署抗旱水井抽查作業要點」加強抗旱水井管理，確保旱時有效運作；3.將推廣地下水智慧量水設施設置，預計113年底能掌握轄內9成地下水權使用量，增加智慧化管理效益。

（六）輔導成立自主防災社區並協助其發展，允宜衡酌運作情形欠佳者訂定退場機制，及檢討部分易淹水熱點地區成立防災組織，並建立明確制度規範以落實防災整備應變與達成公益回饋目標。

圖7  桃園市111年度水患自主防災社區分布

資料來源：整理自水務局提供資料。

「防災社區」係以社區為主體，經由民眾參與防救災、凝聚社區共識，並採取整備、應變動員行動，以減少社區致災危險，降低災害發生。水務局配合中央水災智慧防災計畫推動成立水患自主防災社區，截至111年底止計輔導桃園、中壢、八德、平鎮、蘆竹、大園、觀音、龍潭等8個行政區成立防災社區共31處（圖7）。111年度編列預算經費1,270萬元，委外辦理桃園市易淹水地區防災社區推動計畫委託專業服務，經查其執行情形，核有：1.111年度新成立之社區3處外，按其他28處防災社區運作情形，其中計有3處社區（平鎮區金星里、大園區圳頭里、八德區瑞泰里）屬低度維運無持續運作，其餘社區或有動員比率偏低，或參與防災教育訓練活動情形欠佳，或迄今未參與水患社區評鑑等，允宜加強輔導並研謀訂定退場機制；另部分淹水熱點或積淹水風險高之地區，如龜山區、楊梅區近3年度（109至111年度）累計通報淹水件數分別為69件及44件，且短延時累積雨量為轄內排名第3及第6，惟尚未設置自主防災社區組織，不利當地民眾災害自主應變與救災能力之提升，允宜評估成立自主防災組織，俾強化地方減災與社區防災韌性；2.發展全國獨創之防災社區產業化，結合社區防災與輔導行銷其特色產品與觀光，並將每年收益之一部回饋至防災公益活動，惟產業化社區依經營成果辦理公益回饋標準不一，舉如部分公司為年度決算如有盈餘，應提撥10％至20％以協助水利防災及社區弱勢照顧；或有回饋方式為每次販售票券收入之8％等，另有經營成果未回歸原屬社區等，顯示現況未有明確規範可供依循，有待明確建立，俾防災社區落實災前整備及災中應變，暨達成公益回饋目標等情事，經函請檢討改善。據復：1.相關建議事項將函請水利署評估納入退場機制；2.各產業化社區經營成果回饋，為社區檢視自身防災需求，擇定公益回饋事項，將盤點社區需求提供回饋建議。

（七）賡續辦理雨水下水道建置及巡查清淤維護計畫，惟雨水下水道管線穿越案件逐年增加，且部分水情監測站尚待檢討調整，允宜加速釐清排除，以避免影響排水功能及確保市民安全，並適時檢討水位監測站設置或遷移，俾達成最適站點配置與水情監控目標。

圖8  雨水下水道系統規劃建設長度及實施率

資料來源：整理自內政部營建署網站資料。

近年來氣候變遷導致短時強降雨機會增加，衍生市區道路積淹水及各項排水問題。截至111年底止，桃園市雨水下水道規劃長度計523.65公里、累計建設長度445.20公里，實施率85.02％，在六都排名第3（圖8）。水務局為提高雨水下水道建設之效率，配合都市計畫發展逐年進行雨水下水道重新整體規劃檢討，以作為後續建設之上位指導計畫，111年度編列預算2億9,819萬餘元辦理雨水下水道建置及巡查清淤維護計畫。經查其執行情形，核有：1.經運用水務局下水道雲端智慧管理系統查詢109至111年度辦理雨水下水道巡檢情形，其中管線穿越總件數由109年度之55件，增加至111年度之368件，增幅逾5倍，其中已確認權屬，待排定遷移或拆除，及已公告認領或錄案排勘，待釐清權屬者，由22件逐年增加至336件，又以中壢區210件為最高、平鎮區53件次之、八德區23件再次之。鑑於下水道之暢通，係影響淹水與否之重要因素，如管道內有第四臺、瓦斯等民生必要或其他不明之管線穿越箱涵，不僅阻礙排水效能，亦有致災風險，亟待加速釐清排除管線穿越案件，避免影響排水功能及確保市民安全；2.為利於即時水情監測，於龜山、桃園、中壢、八德等地區建置水位及排水監測站，惟以QGIS套疊發現部分監測站點相距僅約300公尺，或部分區域淹水案件已較往年減少，或觀音區、大園區、楊梅區、平鎮區等行政區，近年淹水案件增加卻無設置監測站，允宜適時檢討水位監測站點設置或遷移，並予妥適調整站點配置，以達水情監控之目標等情事，經函請檢討改善。據復：1.已於111年1月28日訂定橫越管線拆除作業流程，將加速排除管線穿越案件；2.將滾動式檢討調整站點配置，並適時針對近年淹水案件增加之區域移設或布建監測站。

四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告內列重要審核意見7項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者5項（表2），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

| 表2 110年度審核報告所列水務局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| - 推動公共污水下水道系統建設，以提高接管普及率，允宜妥善規劃控管各系統之建設期程落實執行，並通盤檢討污水收集範圍與處理量能，避免完工後污水處理量能未如預期之施政風險。 | 因BOT系統建設執行進度落後，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（四）」 |
| - 已依下水道法開徵部分事業及一般用戶污水下水道使用費，允宜維護區域使用費之徵收公允，並加速朝全面收費方向辨理，俾恢復中央最高補助額度及充裕經費來源挹注下水道建設，以利永續經營。 | 仍待全面開徵污水下水道使用費，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（四）」 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| - 為使水資源有效循環利用，評估以水資源回收中心回收放流水作為農業替代水源，允宜兼顧糧食安全目標，審慎驗證放流水對直接供灌作物之影響暨食用安全，並加強與中央合作水源調度及盤點備援水源，俾擴大區域聯合抗旱綜效，提升整體施政效能及防災韌性。 |  |
| - 配合中央辦理公共污水處理廠再生水推動計畫，建立桃園地區放流水回收再利用設施，以提升水資源利用效率，允宜及早審慎研訂適當之再生水價策略或具體因應措施，俾提升產業使用意願，降低再生水廠後續營運風險。 |  |
| - 為因應抗旱調節及提升農業生產用水效率，打造前瞻智慧節水管理系統提供作物栽培應用，允宜完備後臺大數據分析功能及探究實際節水效益，並加強媒合農民使用，以提升計畫推廣成效。 |  |
| - 為應公共污水妥善處理，已積極建設啟用水資源回收中心，允宜改善污水管線滲漏及加強回收水使用效能，並完備水情資訊系統之介接操作，俾達成廠務智慧化管理目標。 |  |
| - 積極辦理淡水河流域管理計畫，有助水資源管理及環境景觀治理，惟出流管制作為及橫向跨機關協調有欠周延，允宜研謀改善措施，俾提升計畫執行效能。 |  |

拾玖、工務局主管

工務局主管計有公務機關4個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

工務局主管包括工務局、養護工程處、新建工程處、航空城工程處等4個機關，掌理各項新建工程、養護工程、景觀工程、工程施工管理等事項。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫8項，下分工作計畫11項，包括落實政府採購管理制度、提升市民生活環境品質、美質開放空間、定質施工管理、優質道路建設等重要施政項目，其中已執行完成者3項，尚在執行者8項，主要係補助各機關學校辦理各項公共工程建設及設備經費尚待核銷、機場捷運A7站區開發案區外道路等工程、八德區大湳森林公園景觀工程、桃園市轄管公園改善工程與路燈設置及維護等工程尚未完工，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數22億6,452萬餘元，決算審核結果，審定實現數15億4,637萬餘元，應收保留數3億2,946萬餘元，主要係中央補助款依實際執行進度撥款；合計決算審定數為18億7,583萬餘元，較預算減少3億8,868萬餘元（17.16％），主要係桃17線蘆興南路拓寬工程用地取得辦理都市計畫變更及調整開發方式，致中央補助款收入減少。

2.以前年度歲入轉入數計2,019萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,906萬餘元（94.40％）；減免（註銷）數8,707元（0.04％），主要係行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷；應收保留數112萬餘元（5.56％），主要係行政罰鍰尚待收繳。

3.歲出預算數56億1,078萬餘元，決算審核結果，審定實現數38億6,345萬餘元（68.86％），應付保留數9億7,649萬餘元（17.40％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為48億3,995萬餘元，預算賸餘7億7,082萬餘元（13.74％），主要係桃17線蘆興南路拓寬工程用地取得辦理都市計畫變更及調整開發方式，致支出減少。

4.以前年度歲出轉入數計12億951萬餘元，決算審核結果，審定實現數7億4,181萬餘元（61.33％）；減免（註銷）數7,446萬餘元（6.16％），主要係道路養護工程費及縣道112線龍南路（新生路至仁和路）道路拓寬改善工程用地費結餘；應付保留數3億9,323萬餘元（32.51％），主要係補助各機關學校辦理各項公共工程建設及設備經費尚待核銷、中壢區龍岡路三段（37巷至龍慈路）拓寬工程尚未結案、大湳森林公園環境改善案尚未完工、桃園機場捷運緊急停靠站（A9a）至坑口站（A11）橋下道路及人行空間改善工程用地取得作業尚未完成，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

工務局主管包括特別收入基金：桃園市道路基金、桃園市共同管道管理基金等共2個單位。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有辦理道路挖修管理及養護計畫、共同管道管理計畫、建築及設備計畫等4項，實施結果，計有道路挖修管理及養護計畫、共同管道管理計畫、建築及設備計畫等3項，因道路工程監造費用依實際辦理進度支應、或因改善龜山區忠義路寬頻管道專案經會勘評估，因佈纜率效益不佳未施作及機電設備檢測保養，依實際情形支應、或因委託捷運工程局代辦機場捷運綠線共同管道建設經費，依實際情形支應，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定短絀1億1,792萬餘元，與預算賸餘1,285萬餘元，相距1億3,078萬餘元，主要係因辦理市區道路公共設施修繕、道路坑洞養護、路平專案改善預約式工程、橋梁維護等工程較預計增加所致。

三、重要審核意見

#### （一）辦理北景雲計畫統包工程，提供市民多元服務設施，惟履約管理核有未周，致工程品質欠佳，影響政府施政形象，亟待研謀改善，並強化工程管理與缺失改善機制，以確保各項公共建設使用安全及提升政府財務效能。

表1 北景雲計畫各項設施竣工及啟用（營運）日期

| 設施名稱 | 竣工日期 | 啟用（營運）日期 |
| --- | --- | --- |
| 大湳消防分隊 | 109年8月17日 | 109年12月30日啟用 |
| 運動中心 地下停車場 | 110年1月20日 | 110年9月24日試營運 110年10月12日正式營運 |
| 公托、日照及 市民活動中心 | 110年1月20日 | 111年4月21日開幕 |
| 圖書館 | 110年4月18日 | 110年11月1日開幕 |

資料來源：整理自新建工程處提供資料。

市政府為提供市民多元服務設施，運用八德區閒置超過20年之北景雲營區土地，推動北景雲計畫，規劃新建3棟建築物，設置八德國民運動中心（下稱運動中心）、大湳消防分隊、公托中心、日照中心、市民活動中心、圖書館及地下停車場等7大設施，分別由體育局、消防局、社會局、民政局、交通局及市立圖書館等相關計畫主管機關，委託新建工程處代辦統包工程，於107年9月9日開工，110年4月18日全部竣工，各項設施分別於109年12月至111年4月間營運啟用（表1）。經查新建工程處辦理北景雲計畫統包工程執行情形，核有：1.運動中心5樓羽球場之沖孔鋁障板吸音天花板（下稱天花板），於111年9月18日三級地震時掉落，造成1位民眾受傷，引發社會關注公共工程品質，經查5樓羽球場天花板鎖固於鋼鈑材質之屋頂，核與天花板施工示意圖所載內容不符（應鎖固於混凝土結構之屋頂）；又新建工程處與專案管理廠商（下稱PCM）審查設計圖時，未發現設計單位之疏漏，並無設計天花板骨架與屋頂板之固定（鎖定）方式，且未參照建築物耐震設計規範及解說規定，增設斜撐與地震隔離縫，後續施工期間，統包商亦未覈實進行固定方式之自主檢查，監造單位亦未詳為抽驗，致缺乏相關安全性考量、審核及檢驗，衍生天花板固定強度不足，並於地震時全數崩解掉落，及造成民眾受傷，影響政府施政形象，亟待儘速改善並查明責任歸屬妥處，以確保建築物使用安全與政府權益；2.市政府工程施工查核小組於施工中查核發現，工程已有漏水、裂縫情形，惟後續新建工程處及PCM、監造單位、統包商等，均未能積極研謀適當處置措施並進行矯正及預防，致相同缺失重複發生；嗣進入工程保固階段，大湳消防分隊與運動中心之品質缺失陸續顯露，並經使用單位提報要求改善，惟卻長期未能完成改正，影響相關設施之正常使用，並存有減損建築物及設備耐用年限之風險，亟待強化工程缺失改善機制，限期要求統包商覈實辦理，並如期如質完成修復；3.經運用行政院公共工程委員會資訊網路所登錄公共工程標案人員資料，比對PCM、監造單位、統包商提報人員名冊，發現PCM專任管理人員、監造單位專任監造主任及監造人員、統包商專任建築資訊模型協調員及專任土建工程人員等，均核有違反契約規定，同時兼職其他機關工程人員之職務，天數分別長達16日至580日不等，不利工程管理、監督及與查驗，影響三級品管制度之落實，有待依相關契約規定覈實計罰，以遏止違規（約）兼職，確保各項公共工程之施工品質；4.本案工程為5層以下建築物，其

八德國民運動中心5樓羽球場吸音天花板掉落位置

（圖片來源：整理自新建工程處提供資料）

用途包含運動中心等7大設施，按機關委託技術服務廠商評選及計費辦法所載之分類標準，除圖書館歸屬為第三類外，其餘設施均應歸類為第一類或第二類，並據以計算不同之監造服務費用，惟新建工程處核計費用時，均以服務費率較高之第三類計算，致有溢付情形，允應查明溢付金額並予追回，避免不當支出公帑等情事，經函請研謀改善。據復：1.羽球場已完成修繕，費用由統包商支付，並另依契約規定扣減天花板工程經費及處以懲罰性違約金，後續將再向統包商求償運動中心營運損失；2.已依契約規定要求統包商完成缺失改善；3.將扣減兼職人員薪資及依契約規定處以懲罰性違約金；4.將向廠商追回溢付費用。

（二）辦理市立圖書館總館及地下停車場工程，建立優質舒適之圖書環境，惟工程履約管理及驗收作業未盡周妥，允宜檢討改善，以確保施工品質及建築設備使用效能。

市政府為打造優質舒適之圖書環境，規劃新建市立圖書館總館及地下停車場，由市立圖書館及交通局等計畫主管機關，委託新建工程處代辦「桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程」，於108年2月23日開工、111年10月7日竣工。該工程獲得行政院公共工程委員會第22屆公共工程金質獎建築類優等殊榮，經取得使用執照後，交由市立圖書館維護管理，並自111年12月17日起試營運，開放民眾使用。經查新建工程處辦理該工程執行情形，核有：1.工程決標金額22億元，經辦理7次變更設計，增加與減少金額之絕對值合計為5億9,778萬餘元（不含家具及資訊系統等追加項目），高達原契約價金總額之27.17％，顯示原設計內容經大幅變更，惟未檢討有無規劃設計錯誤或疏失情事；2.經運用行政院公共工程委員會資訊網路所登錄公共工程標案人員資料，比對PCM及監造單位提報人員名冊，發現工地督導主任核有違反契約規定，

市立圖書館總館

同時兼任其他機關工程人員職務，且監造單位涉有長期未依契約規定派遣足額監造人員進駐工地；3.已於111年12月通過工程初驗，惟截至112年2月底止，仍未完成工程變更設計，顯未依規定於竣工或驗收前完成相關變更程序，影響工程驗收及結算數量之正確性；4.圖書館總館已試營運，開放民眾使用，惟仍未完成正式驗收，不利後續工程瑕疵改善與保固責任之認定等情事，經函請研謀改善。據復：1.將檢討有無規劃設計錯誤或疏失情事，並依設計案契約規定妥處；2.部分異常情形係承辦單位未覈實於系統登載或誤植所致；部分核有違約兼職情形，將扣減兼職人員薪資及依契約規定處以懲罰性違約金；3.爾後將注意依行政院公共工程委員會訂頒採購業務標準化作業流程規定，及時完成工程變更設計程序；4.已加速辦理驗收作業，並自驗收合格之日起算保固期。

#### （三）委託不動產估價機構查估地上物，提升桃園航空城查估作業效能，惟桃園航空城機場園區及附近地區地上物查估作業驗收進度持續落後，亟待積極研謀改善，以確保地上物所有權人權益。

| 桃園航空城區域計畫於99年4月公告實施，經交通部於101年12月12日函請內政部協助辦理擬定特定區計畫及審議相關事宜，計畫範圍包括行政院核定之「桃園航空城機場園區建設計畫」及「桃園航空城附近地區建設計畫」。工務局為辦理桃園航空城機場園區及附近地區第一期特定區範圍內之地上物查估作業，將查估範圍劃分為8區，委託不動產估價機構進行查估，自107年7月23日起公告招標，分別於9月11日及10月26日決標予8家不動產估價師事務所，並自同年10月11日起陸續進場查估。查估項目計有「建築改良物」、「農作改良物」、「工廠機械設備拆遷」、「工廠營業損失」、「零星墳墓」等5項，依「桃園航空城機場園區及附近地區（第一期）」地上物查估委託專業服務」勞務採購契約書第5條2.（3）規定，廠商應於108年3月10日前完成查估並申請驗收。惟本處前於111年3月15日查核發現，截至111年3月23日止，相關預算執行數1億311萬餘元，執行率僅30.01％，且驗收作業已較預計期程落後3年餘，仍未完成，影響查估成果正確性之檢覈，經函請查明有無逾期情事，並儘速依契約規定進行驗收。據復：履約期間因地上物查估系統程式修改、補償政策變更、標準修訂，及等待都市計畫邊界及剔除區公布與釐清等情，致廠商延後完成查估，影響驗收期程，刻正辦理驗收作業及廠商逾期檢討，如有逾期情事將依約計罰。為追蹤後續辦理情形，經請提供截至111年12月31日止地上物查估委託專業服務案驗收情形，與前次查核時（111年3月23日）之辦理進度比較， 表2 地上物查估委託專業服務驗收情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元、％ |  |  |  |  |  |  |
| 查估區別 | 承攬廠商 | 預算金額（A） | 累計執行數 |  |  |  |
|  |  |  | 111/3/23 （B） | 111/12/31（C） | 差異數（D） | 占比（D/A×100） |
| 合計 |  | 343,638,897 | 103,113,536 | 108,601,648 | 5,488,112 | 1.60 |
| 1 | 現Ｏ地政不動產估價師聯合事務所 | 49,030,000 | 17,452,556 | 17,452,556 | － | － |
| 2 | 華Ｏ不動產估價師聯合事務所 | 47,089,000 | 16,896,628 | 16,896,628 | － | － |
| 3 | 鼎Ｏ不動產估價師事務所 | 52,075,600 | 18,706,607 | 18,706,607 | － | － |
| 4 | 客Ｏ不動產估價師聯合事務所 | 22,525,000 | 5,591,820 | 5,591,820 | － | － |
| 5 | 庭Ｏ不動產估價師事務所 | 24,714,000 | 7,172,057 | 7,172,057 | － | － |
| 6 | 大Ｏ國際不動產估價師聯合事務所 | 55,454,300 | 10,364,000 | 10,783,372 | 419,372 | 0.76 |
| 7 | 天Ｏ不動產估價師聯合事務所 | 40,694,997 | 11,838,022 | 13,958,280 | 2,120,258 | 5.21 |
| 8 | 理Ｏ不動產估價師聯合事務所 | 52,056,000 | 15,091,846 | 18,040,328 | 2,948,482 | 5.66 |

資料來源：整理自工務局提供資料。

查估區別1至5迄無新增執行數（表2），亟待積極研議改善措施，並儘速依契約規定進行驗收，以檢覈查估成果之正確性，確保地上物所有權人權益，經再函請檢討改善。據復：地上物查估相關成果，均已核定完畢提交需地機關，已陸續發價予無複估異議應補償拆遷戶民眾，並持續辦理地上物補償民眾異議複估申請案，另亦積極督導廠商提報驗收資料，並已規劃大工項之查估驗收標準作業流程，以提升審核效率。

#### （四）持續辦理公園兒童遊戲設施檢驗，惟已設置之兒童遊戲場設施未完成備查件數為六都最高，亟待加強研謀因應改善措施，以維護兒童遊戲安全。

桃園市公園

（圖片來源：摘自桃園市政府網站）

| 依兒童遊戲場設施安全管理規範第7點規定及衛生福利部108年7月26日衛授家字第1080600868號函示略以，設施開放使用前，應檢具合格檢驗報告等表件，陳報該管兒童遊戲場主管機關備查；106年1月25日前已設置之兒童遊戲場設施，應於6年內（112年1月24日前）向主管機關完成備查手續。前經本處派員查核發現，截至111年3月底止，桃園市轄內尚餘191座公園之兒童遊戲設施有待申請檢驗，經函請檢討改善。據復：已排定年度檢驗進度，預計於中央規定期限內（112年1月24日前）完成檢驗，以確保兒童遊戲安全。惟據內政部營建署於112年3月6日召開之112年 表3 六都兒童遊戲場設施備查辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 直轄市 | 辦理情形 |
| 臺北市 | 已全數完成備查。 |
| 新北市 | 已全數完成備查。 |
| 桃園市 | 待備查1 件、檢驗未合格待改善40 件、待拆除 10 件。 |
| 臺中市 | 已全數完成備查。 |
| 臺南市 | 檢驗合格待備查 1 件。 |
| 高雄市 | 已全數完成備查。 |
| 資料來源：整理自內政部營建署召開之112年第2次公園兒童遊戲場遊具設施檢驗進度管控會議紀錄。 |  |

第2次公園兒童遊戲場遊具設施檢驗進度管控會議紀錄討論事項一所示，桃園市尚有檢驗合格待備查1件、檢驗未合格待改善40件、待拆除10件，遠高於其他五都（表3），爰再函請研

謀因應改善措施，以維護兒童遊戲安全。據復：桃園市遊戲場總數截至112年5月30日止計356處，已備查324處，備查率達91％，未備查數32處，其中檢驗合格待備查5處、檢驗未合格待改善22處、待拆除5處，皆以圍籬辦理封閉及持續列管追蹤，並將積極辦理遊戲場改善及定期檢驗維護，以維護兒童遊戲安全。

四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已依改善措施持續辦理者2項（表4），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

表4　110年度審核報告所列工務局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| - 積極建置公園共融遊戲場域，逐步實踐臺灣永續發展目標，惟場域佈設與設施檢驗情形尚有未周，允宜研謀改善，以提升場域之可及性與安全性。 | 因公園設置之兒童遊戲場設施檢驗進度仍待改善，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（四）」。 |
| - 委託不動產估價機構查估地上物，提升桃園航空城查估作業效能，惟驗收作業較預計期程落後3年餘，亟待積極辦理，以確保地上物所有權人之權益。 | 因桃園航空城機場園區及附近地區地上物查估作業仍有待改善，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（三）」。 |
| 已依改善措施持續辦理 |  |
| - 積極推動桃園航空城區段徵收工程，有助國家重要建設之推展，惟土石方挖填規劃與管理作業未臻周延，有待妥適檢討，以如期達成計畫目標。 |  |
| - 持續辦理道路養護工作，維持路面平整，惟巡查通報與坑洞修復機制尚有不足，允宜周延制度規章，以提升通行安全。 |  |

五、其他事項

工務局主管推動施政計畫之執行結果，前經監察院請本處協助查核、提供資料，嗣經監察院於111年7月1日至112年6月30日間糾正者，摘述如次：

新建工程處辦理北景雲計畫（八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心）統包工程，未督同專案管理單位依統包作業須知規定，落實審查八德國民運動中心5樓羽球場沖孔鋁障板吸音天花板之設計圖說，致施工圖面缺漏天花板吊架固定部位詳細圖示，卻無人察覺；又天花板固定方式採單支自攻螺絲固定於鋼板之錯誤方式施作，致大面積吸音天花板於3級地震中崩解掉落，並造成民眾受傷，影響政府施政形象，核有違失，經監察院糾正（112.6.21監察院公報第3325期）。

貳拾、經濟發展局主管

經濟發展局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

經濟發展局主管僅經濟發展局1個機關，掌理產業發展、招商、商業發展、工商登記、公用事業、市場等事項。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫3項，包括配合中央及市政府重點產業政策，持續推動亞洲矽谷等計畫、積極辦理國內外招商，帶動企業進駐投資設廠、以虎頭山創新園區串連在地新創基地，加速新創產業發展；辦理公有零售市場新建工程，並推動市集經營提升及行銷推廣；辦理工廠登記、未登記工廠納管、特定工廠登記及土地變更等重要施政項目，均尚在執行，主要係中壢第一公有零售市場、永和中繼市場新建工程結算作業尚未完成，及台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金補助事項尚未完成，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數4億1,868萬元，決算審核結果，審定實現數4億987萬餘元，應收保留數5,473萬餘元，主要係台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金尚未撥入；合計決算審定數為4億6,460萬餘元，較預算增加4,592萬餘元（10.97％），主要係東門市場、平鎮新富市場商場暨停車場委託經營管理及桃園市幼獅青年創業村暨智慧製造園區等案件之權利金較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計1億4,765萬餘元，決算審核結果，修正減列應收保留數83萬餘元，並如數增列減免（註銷）數，係減列已無經費需求之補助收入；審定實現數3,434萬餘元（23.26％）；減免（註銷）數1,447萬餘元（9.80％），主要係行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷；應收保留數9,883萬餘元（66.94％），主要係行政罰鍰尚待收繳及中央補助經費依實際進度撥款。

3.歲出原編列預算數11億2,646萬餘元，因辦理「你吃飯我買單2.0」及相關振興活動等事由，經動支第二預備金1,480萬元，暨因人事費原列預算數不敷支應，動支各類員工待遇準備412萬餘元，合計11億4,538萬餘元，決算審核結果，審定實現數7億9,646萬餘元（69.54％），應付保留數2億6,475萬餘元（23.12％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為10億6,122萬餘元，預算賸餘8,416萬餘元（7.35％），主要係桃園市工業鍋爐改善補助等計畫經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計3億6,459萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數347萬餘元，並如數增列減免（註銷）數，係減列無須保留之計畫經費；審定實現數2億7,687萬餘元（75.94％）；減免（註銷）數591萬餘元（1.62％），主要係八德大安產業園區（1期）計畫委託技術服務案停止辦理；應付保留數8,180萬餘元（22.44％），主要係110年度桃園市公有零售市場及攤販集中區硬體改善工程尚未完工、大溪及新屋頭洲科技園區計畫委託技術服務案尚未完成，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

經濟發展局主管僅作業基金－桃園市產業發展基金1個單位。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有辦理市開發工業區經營管理維護費用及工廠管理輔導計畫2項，實施結果，因執行桃科環科大潭園區營運維護費用及未登記工廠改善、輔導計畫委託服務經費較預計減少，致均未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘2億5,983萬餘元，較預算賸餘5,011萬餘元，增加2億971萬餘元，主要係依工廠管理輔導法收取納管輔導金及營運管理金之服務收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）持續加強輔導管理公有零售市場及攤位，惟部分公有零售市場外圍長期聚集非法流動攤販，且部分市場攤（鋪）位間有轉租、已出租未營業或改作其他用途使用，又公有零售市場交易仍以現金支付為主，亟待加強稽查研謀改善，並積極輔導攤商研議經營模式及加速推動電子支付服務，俾保障合法商號營業權益及提升服務品質。

表1　傳統公有零售市場攤（鋪）位使用及流動攤販聚集情形

單位：攤、％

| 項次 | 管理單位 | 市場名稱 | 攤（鋪）位數 （A） | 營業數 （B） | 使用率 （C）=（B）/（A）×100 | 流動攤 販聚集 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大園區公所 | 大園公有零售市場 | 71 | 62 | 87.32 | ✓ |
| 2 | 中壢區公所 | 新明公有零售市場 | 133 | 125 | 93.98 | ✓ |
| 3 | 八德區公所 | 八德公有零售市場 | 65 | 65 | 100.00 |  |
| 4 |  | 大湳公有零售市場 | 120 | 120 | 100.00 | ✓ |
| 5 | 大溪區公所 | 第一公有零售市場 | 122 | 112 | 91.80 | ✓ |
| 6 | 龍潭區公所 | 龍潭公有零售市場 | 95 | 95 | 100.00 | ✓ |
| 7 | 桃園區公所 | 新永和市場 | 301 | 301 | 100.00 |  |
| 8 |  | 東門公有零售市場 | 20 | 20 | 100.00 |  |
| 9 |  | 南門公有零售市場 | 115 | 112 | 97.39 | ✓ |
| 10 | 楊梅區公所 | 第一公有零售市場 | 78 | 75 | 96.15 | ✓ |
| 11 |  | 第二公有零售市場 | 27 | 27 | 100.00 |  |
| 12 |  | 大成公有零售市場 | 39 | 38 | 97.44 |  |
| 13 | 蘆竹區公所 | 南崁公有零售市場 | 13 | 13 | 100.00 |  |
| 14 | 新屋區公所 | 第一公有零售市場 | 57 | 57 | 100.00 | ✓ |

註：1.資料時間：截至112年4月19日止。

2.資料來源：整理自經濟發展局提供資料及實際現勘市場情形。

為加強零售市場之輔導管理，訂有「桃園市零售市場管理自治條例」辦理零售市場之管理業務，經管公有零售市場計23處（含委外經營11處、機關自行招租之傳統市場經營14處、其中2處兼具委外經營及傳統市場經營）。經查其執行情形，核有：1.轄內傳統公有零售市場之攤（鋪）位出租率介於87％至100％之間，惟大園及新明等8處公有零售市場外圍長期聚集未合法攤販（表1），多數占據市場入口處，且營業項目又與市場合法攤商相似，因無需負擔稅賦及租金、水電等，其成本較低，具有較高市場競爭力，致影響合法攤商權益，亟待加強流動攤販之查報舉發作業及營業秩序稽查；2.本處於112年4月會同經濟發展局及各區公所人員辦理現勘結果，發現大溪、新明、楊梅第一、楊梅第二及大成等5處公有零售市場攤（鋪）位間有已出租未營業或改作其他用途使用，且南門及新永和公有零售市場部分攤（鋪）位於網路上疑似公告轉租，且轉租價金為承租價金13至25倍，亟待加強稽查並依法妥處；3.轄內公有零售市場交易仍以現金支付為主，為因應新興科技發展及數位經濟時代潮流，允宜積極輔導攤商研議經營模式、策略方向及加速推動電子支付服務，以提升服務品質及消費便利性；4.市場年使用費係包含土地年使用費、建物年使用費及管理費，經以最新一期時間點申報地價設算土地年使用費，核有大園、新明、新永和及南門等4處公有零售市場之使用管理費收入不足以支應土地年使用費，亟待全面檢討收費合理性；5.截至查核日（112年4月19日）止，轄內傳統公有零售市場應辦理食品登錄1,152攤鋪位，其中無食品業者登錄紀錄者計有493攤，占42.80％，迄未依食品安全衛生管理法第8條第3項規定辦理營業登錄等情事，經函請檢討改善。據復：1.持續加強稽查取締市場及其周圍違規攤販，並依規定查處，後續若有市場改建計畫，將評估規劃市場外圍攤商優先安置；2.將加強辦理各公有零售市場稽查作業，並依規定查處，若屆期未改正者，則廢止使用並終止契約；3.將持續輔導攤商拓展數位行銷管道及建立電商平臺，以提升傳統市場攤商申辦及使用電子支付意願；4.將重新檢討使用管理費規定，並儘速研議使用收費標準；5.將請區公所補正傳統公有零售市場之營業項目，並依規定辦理食品業者登錄作業。

（二）持續加強納管輔導未登記工廠，惟已逾納管輔導期限及未提出改善計畫之列管工廠共達千餘家，且部分工廠廢污水處理機制需龐大經費，又開發在地型產業園區之期程需長時間執行，後續輔導工廠環境改善及安置刻不容緩，亟待研擬後續相關應對措施，並積極辦理查處作業，俾達全面納管、永續經營之目標。

為解決違章工廠存在問題，行政院於109年3月20日修法施行「工廠管理輔導法（下稱工輔法）」，加強推動未登記工廠與特定工廠管理及輔導工作。截至111年底止，桃園市應列管之未登記工廠計4,630家，包含臨時工廠登記379家、既有低污染未登記工廠4,165家、既有非屬低污染未登記工廠77家及新增未登記工廠9家，其中已申請納管之既有低污染未登記工廠計3,130家，已申請臨登轉特登工廠計377家，已核定輔導期限之既有非屬低污染未登記工廠計32家（表2）。經查其執行情形，核有：1.依工輔法第28之5條規定，未登記工廠申請納管之法定期限已屆，惟截至111年底止，轄內列管未登記工廠已逾納管輔導期限仍有922家，已申請納管輔導案件（含臨登轉特登）計3,533家，納管核准計2,019家，駁回計557家，撤件計515家，尚在審核中計442家，其中審查納管之駁回及撤件數量偏高，占比30.34％，且截至112年

表2　桃園市未登記工廠管理情形

單位：家

| 未登記工廠分類 |  | 合計 | 臨時工廠 登記 | 既有低污染未登記工廠 | 既有非屬低污染未登記工廠 | 新增未登記工廠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 應列管數 |  | 4,630 | 379 | 4,165 | 77 | 9 |
| 工 廠 分 類 | 已申請納管 | 3,155 | - | 3,130 | 25 | - |
|  | 已申請臨登轉特登 | 378 | 377 | - | 1 | - |
|  | 已申請轉型、遷廠、關廠 | 32 | - | - | 32 | - |
|  | 已確認為新增未登記工廠 | 9 | - | - | - | 9 |
|  | 已確認為非屬工輔法管理範疇 | 132 | - | 117 | 15 | - |
|  | 取得一般工廠登記 | 2 | - | - | 2 | - |
| 應納管而未納管 |  | 922 | 2 | 918 | 2 | - |

註：1.本表統計至111年12月31日，申請納管計3,533家（包含已申請納管及已申請臨登轉特登）。

2.資料來源：整理自經濟發展局提供資料。

3月20日止，提出工廠改善計畫之法定期限已屆，惟申請納管且提出工廠改善計畫業者計2,575家，與前開已申請納管輔導家數差距958家。復查截至111年底止，已核定轉型、遷廠、關廠輔導期限之既有非屬低污染未登記工廠計32家（包含輔導遷廠、關廠及轉型之列管工廠各計21家、6家及5家），其中有2家工廠輔導期限已於同年底到期，仍尚未完成遷廠或轉型。又截至112年3月29日止，轄內新增未登記工廠計9家，其中非屬工輔法管理之工廠範疇計4家，其餘依法裁罰並通知勒令停工計5家，現仍繼續營運且尚未規劃複查期程，亟待積極依法辦理查處作業；2.109至111年度工廠管理輔導基金之服務收入分別為4,211萬餘元、1億3,895萬餘元及2億7,125萬餘元，勞務成本分別為169萬餘元、4,849萬餘元及3,770萬餘元，累計賸餘自109年度4,042萬餘元攀升至111年度3億6,443萬餘元（圖1），增幅高達801.50％，惟主要應辦理未登

圖1　桃園市工廠管理輔導基金運用情形

資料來源：整理自經濟發展局提供資料。

記工廠之輔導、訪視、改善計畫、進駐產業園區等相關支出，自109至111年底止累計支出金額僅7,159萬餘元，且轄內尚有列管未登記工廠計922家未申請納管，又提出工廠改善計畫期限已屆，達千餘家已申請納管工廠尚未提出改善計畫，亟待加強妥為規劃運用工廠管理輔導基金；3.依經濟部補助地方政府強化地方工業區公共設施及設置平價產業園區作業要點規定，園區發展政策須包含擬引進產業類別、輔導未登記工廠進駐等策略，惟截至112年3月16日止，大園智慧、大溪、新屋頭洲及平鎮東龍等4處科技園區皆尚未核定園區之設置，另八德大安科技園區（1期）計畫已於同年2月停止辦理開發，後續輔導工廠環境改善及安置亦刻不容緩，允宜妥善規劃未登記工廠進駐產業園區之可行性等情事，經函請檢討改善。據復：1.將積極稽查轄內未申請納管及申請納管經駁回或自行撤件之未登記工廠，截至112年5月31日止共稽查791場次，已查獲71家持續營運中之未登記工廠，依法勒令停工並裁處，另原核定輔導期限32家，其中已依計畫核定期限完成轉型計5家、完成關廠計3家，其餘於輔導期限中屬高污染及不宜設廠地區之未登記工廠計24家（包含遷廠18家、關廠6家），後續將依規定持續辦理稽查，並配合經濟部指示辦理停供水電作業；2.將積極協助納管核准之未登記工廠業者儘快完成工廠改善計畫擬定，且為因應人力及改善計畫案件量龐大問題，將增聘相關人力與經費，以加強審查業務，另依特定工廠登記辦法第15條規定，工廠應於改善完成後提具廢污水排放許可文件，未登記工廠之廢污水排注許可等資料將會同環境保護、消防、水利、水土保持等相關機關進行審查作業，並視情況爭取中央主管機關特定工廠群聚地區廢污水排放建設之補助；3.持續加強執行進度，並預定116年開發完成在地型產業園區，俟各園區開發計畫核定後，儘速完成開發商徵選，積極與土地所有權人溝通，後續將優先提供轄內未登記工廠進駐。

（三）因應砂石場土石意外活埋計程車司機事件辦理聯合稽查，惟砂石場管理不當除對民眾生命財產安全造成嚴重威脅，並潛存環境與生態長期污染之風險，允宜建立長期性之聯合稽查機制，並評估制定砂石場管理辦法，以落實砂石場之管理及遏止業者長期違法行為，保障民眾安全。

砂石場公共安全聯合稽查

（圖片來源：經濟發展局提供）

桃園市龜山區東萬壽路一間砂石場於110年10月間發生擋土牆突然崩塌，土石意外活埋計程車司機事件，本處於該事件發生後旋即派員辦理就地抽查，發現砂石場管理不當潛存危害環境生態污染及民眾生命安全之風險，經函請市政府建立聯合稽查機制，並研訂相關稽查及管制規範。據復：經鄭前市長於110年底責由經濟發展局邀集相關單位成立「桃園市砂石場公共安全聯合稽查小組」（下稱砂石場稽查小組）並辦理聯合稽查，後續將依清查結果研議訂定適當頻率辦理稽查。本處嗣於111年3月間抽查該局財務收支及決算時，持續查核前開砂石場稽查小組執行運作及相關規範制定情形，惟仍發現砂石場設置與管理所涉權責機關及法規繁雜，砂石場業者長期漠視法規，且廠（場）區內違建管理及維護不當易生公安事件等情事，復函請建立長期性之聯合稽查機制，綜合考量違規情節輕重及稽查人力等因素，擬定分級分類之稽查頻率，並研議加強執法力度及裁處強度，評估制定砂石場管理辦法之可行性。據復：因涉及市政府各局處權管法令整合及建立聯繫機制等案均尚在研擬中。本處於112年3月追蹤後續辦理情形，市政府業於111年度辦理第2次聯合稽查，並於同年9月間完成，共計稽查19家次（110年度列管25家，其中4家重大違規及未有營運事實之廠商予以廢止工廠登記，2家違反環保法令且情節重大之業者予以勒令停工處分），並以「桃園市政府未登記工廠及特定工廠管理輔導會報（下稱輔導會報）」作為專案稽查查處工作溝通平臺，惟後續因各局處首長重新任派，前開長期聯合稽查機制及砂石場管理辦法尚在研議中，爰再函請檢討改善。據復：已於112年3月30日重新核定輔導會報委員名單，且暫定同年7月召開輔導會報第2屆會議，並將上開待研議事項及各機關提案內容納入議案討論。

（四）虎頭山創新園區營運收入成長呈逐年增長趨勢，惟營運作業仍未達成收支衡平，亟待積極研謀因應改善措施，俾增加營運收益能力。

自動駕駛實驗車

（圖片來源：摘自虎頭山創新園區網站）

表3　虎頭山創新園區營運收支情形

單位：新臺幣千元

| 期間 | 108至110年度 | 111年度 |
| --- | --- | --- |
| 營運收入 | 6,377 | 4,277 |
| 營運管理成本 | 137,596 | 3,899 |
| 委外營運成本 | 13,000 | 9,750 |
| 營運淨利（淨損） | - 144,219 | - 9,371 |

資料來源：整理自經濟發展局提供資料。

為配合推動五加二產業創新計畫，辦理「開發在地型產業園區－推動城鄉特色產業園區發展計畫－虎頭山物聯網創新基地計畫」，依園區計畫書第8章略以，計畫執行期間為3年，期滿後應轉變運作機制，跳脫以政府投入大量資金方式進行之營運工作，需設法維持收益能力，藉以負擔營運支出。經濟發展局積極推動在地智慧物聯網應用技術及相關產業，以加速進入物聯網、自動駕駛、資訊安全與智慧製造等新創產業發展，虎頭山創新園區自108年6月起正式營運，主要係輔導進駐新創團隊獲得補助資金、中小企業融資、課程訓練或數位轉型等計畫，經本處前於111年3月查核發現，該園區108至110年度收入雖連年成長，累計營運收入計637萬餘元，惟委託廠商辦理智慧車輛及資安物聯網等實證平臺建置與營運計畫費用計1億3,759萬餘元、加計園區委託營運費用計1,300萬元，收支相抵結果，虧損達1億4,421萬餘元（表3），未達成收支衡平，且部分設備自園區啟用迄今仍無使用紀錄，經函請檢討改善。據復：將新增自駕車加速測試情境、新創進駐及商業空間，以增加園區收入，並安裝獨立電錶收取電費，另超級電腦獨立網域預計於111年6月建置完成，已接洽潛在廠商租借使用。嗣本處於112年3月間辦理該局財務收支及決算時，追蹤查核該園區111年度營運情形，其營運收入為427萬餘元，營運管理成本389萬餘元，連同委外營運成本975萬元，營運淨損仍達937萬餘元，顯示營運收入仍無法支應營運成本，未來將難以跳脫藉由政府投入大量資金方式進行次實證場域之營運工作，經函請檢討改善。據復：將積極尋找廠商進駐園區K棟，並且與專家學者研議園區未來走向，以達成收支平衡目標。

#### （五）持續推動太陽光電發電設備設置補助，惟近3年度戶均售（用）電量呈增加趨勢，且部分設置者補助資格放寬至非轄內登記之法人或團體，未以市民及轄內法人、團體為優先，又未建立受補助導入能源管理系統業者節電成效之管考機制，允宜研訂衡量列管機制，俾達節電目標。

表4　近3年度桃園市住宅及工業戶均售（用）電量情形

| 單位：度 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 類別 年度 | 住宅 | 工業 |
| 109 | 699.57 | 108,389.80 |
| 110 | 739.25 | 117,550.45 |
| 111 | 733.54 | 114,168.01 |

資料來源：整理自台灣電力股份有限公司之各市縣售（用）電量公開資料。

為推動太陽光電發電設備設置補助，訂定「110年度一般住宅設置屋頂型太陽光電發電設備補助計畫」，依據台灣電力股份有限公司公開各市縣之售（用）電量資訊，桃園市總售（用）電量由109年度之282.59億餘度增加至111年度之300.29億餘度。經查其執行情形，核有：1.桃園市近3年度之戶均售（用）電量，由109年度之3,495餘度增加至111年度之3,562餘度，以用電單位類別分析，其中住宅部門之戶均售（用）電量由109年度之699餘度增加至111年度之733餘度，暨工業部門之戶均售（用）電量由109年度之108,389餘度增加至111年度之114,168餘度（表4），均呈上升趨勢，顯示節電政策未能有效推展，允宜持續研擬節電措施；2.「設置者於轄內非公有之合法一般住家設置太陽光電發電設備」補助對象原則上當以桃園市市民為限，惟部分設置者補助資格放寬至非轄內登記之法人或團體，有排擠市民受補助權益之虞，允宜保障市民與轄內登記、立案之法人及團體等優先補助權益；3.依補助計畫規定補助業者導入能源管理系統訂有補助比例及金額上限，分別為小型系統50％、10萬元，中型系統50％、50萬元，大型系統50％、200萬元，惟個案補助金額龐鉅，未能衡量受補助導入能源管理系統業者之節電成效，允宜研訂補助案件之節電成效衡量機制，以避免衍生不經濟支出等情事，經函請檢討改善。據復：1.將推動社區節能診斷輔導，並增加推動經費及提升輔導戶數；2.將研擬補助對象須為市民自行出資之太陽光電案場為主，以確保市民受補助權益；3.將追蹤受補助之中大型服務業電號每年用電量狀況，以評估節電成效，並視情形進行輔導。

四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告內列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者3項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表5），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見3項通知檢討改善。

表5　110年度審核報告所列經濟發展局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）持續加強砂石場安全管理稽查，惟砂石場設置與管理所涉權責機關及法規繁雜，且業者違規情事頻仍，潛存污染環境、危害生態與民眾生命財產安全風險，亟待強化執法力度及處置措施，建立長期性之聯合稽查機制，並提升監督層級及設置通報平臺，俾透過長期共同監管方式，有效遏止違法行為。 | 因涉及市政府各局處權管法令整合及建立聯繫機制尚在研議中，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（三）」。 |
| （二）持續納管輔導未登記工廠，惟未登記工廠申請納管已逾輔導期限之家數頗巨，潛存公共安全及環境污染風險，允宜積極依規辦理後續稽查及進行查處，俾導正現況及利輔導合法化，以兼顧環境保護及產業發展。 | 因法規規定之納管期限已屆，轄內已逾納管輔導期限及未提出改善計畫之列管工廠共達千餘家，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。 |
| （三）虎頭山創新園區收入連年成長，惟仍未達成收支衡平，且部分設備自園區啟用迄今仍無租借收入，有待研謀改善，以提升計畫推動成效。 | 因虎頭山物聯網創新基地計畫已屆3年期限，惟收支尚未衡平，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（四）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為振興經濟、帶動整體經濟動能，持續辦理前瞻基礎建設計畫補助項目，惟部分計畫執行及效益評估有欠周妥，尚待研謀改善措施因應，以利計畫順利推行。 |  |
| （二）受理民間開發工商綜合專用區，促進中壢地區經濟發展，惟未依計畫落實完成相關建設，影響部分土地有效利用，允宜研議改善措施，督促完成整體計畫開發，以達都市計畫變更預期效益。 |  |

貳拾壹、勞動局主管

勞動局主管計有公務機關3個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

勞動局主管包括勞動局、就業職訓服務處及勞動檢查處等3個機關，掌理勞資關係、移工服務、勞動檢查、身障就業、就業安全、就業促進、認定給付及職訓推動等業務，以維護勞資關係和諧，提升就業環境與機會，另為加強失業者及身心障礙者之就業能力，實施職業訓練及妥善就業服務，以降低轄內勞工失業率，積極辦理移工業務查察；強化勞資爭議處理機制、工會輔導、推動職業安全衛生教育與宣導，成立勞工關懷中心，以保障勞工權益，增進勞工福祉等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫6項，包括和諧勞資關係、營造健康安全工作環境、加強勞動法令宣導、辦理多元化就業職訓服務、加強辦理身心障礙者職業重建服務、辦理外籍移工輔導及管理、辦理勞政綜合規劃業務、勞工關懷及提供教育訓練場所等重要施政項目，其中已執行完成者3項，尚在執行者3項，主要係補助青年暨中高齡者技術士獎勵方案尚未完成及勞工教育大樓新建工程尚未結算，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數2億7,760萬元，決算審核結果，審定實現數2億2,735萬餘元，應收保留數3,780萬餘元，主要係行政罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為2億6,515萬餘元，較預算減少1,244萬餘元（4.48％），主要係計畫型補助收入依計畫實際執行情形撥款。

2.以前年度歲入轉入數計1億3,756萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,534萬餘元（18.42％）；減免（註銷）數1,780萬餘元（12.95％），主要係行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷；應收保留數9,441萬餘元（68.63％），主要係行政罰鍰尚待收繳。

3.歲出預算數5億4,799萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數66萬餘元，係減列溢辦保留之工程經費；審定實現數4億9,462萬餘元（90.26％），應付保留數744萬餘元（1.36％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為5億207萬餘元，預算賸餘4,591萬餘元（8.38％），主要係補助經費結餘及實際進用員額較少之人事費賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計1,133萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,019萬餘元（89.96％）；減免（註銷）數86萬餘元（7.66％），主要係石門山勞工育樂中心ROT案因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響無法繼續執行及南區培力中心裝修工程案結餘；應付保留數27萬元（2.38％），主要係勞動條件相關業務之訴訟案件尚未完成。

二、附屬單位決算非營業部分

勞動局主管包括特別收入基金：桃園市身心障礙者就業基金、桃園市勞工權益基金等共2個單位。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有辦理身心障礙者就業計畫、勞工權益補助計畫等2項，實施結果，因職業訓練招生不如預期，及庇護工場因社會住宅延後點交，辦理期程延後，致均未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定短絀2,704萬餘元，較預算短絀8,677萬餘元，減少5,972萬餘元，約68.83％，主要係身心障礙者就業計畫實際支出較預計減少所致。

三、重要審核意見

（一）外送平台竄起成為新興營運模式，其治理涉及多層面法令，允宜整合跨局處管理事權，參考其他市縣具體作法，研議制定桃園市外送平台業者管理自治條例或其他具體作為，強化管理外送平台業者，以保障外送員權益。

表1  六都制訂外送平台業者管理自治條例情形

| 直轄市 |  | 法規名稱 | 最新發布/預告日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已 制 訂 | 臺北市 | 臺北市外送平台業者管理自治條例 | 111.7.20 |
|  | 新北市 | 新北市外送平台業者管理自治條例 | 111.8.17 |
|  | 臺中市 | 臺中市外送平台業者管理自治條例 | 111.9.2 |
|  | 臺南市 | 臺南市外送平台業者管理自治條例 | 111.9.22 |
| 尚未制訂 | 桃園市 | 桃園市外送平台業者管理自治條例（草案） | 109.2.11 |
|  | 高雄市 | 高雄市外送平台業者管理自治條例（草案） | 110.3.22 |

資料來源：整理自各直轄市法規查詢系統及高雄市電子公報資訊網資料。

近年來隨購物型態逐漸由實體交易轉變為網路交易，外送平台亦受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響崛起成為新興營運模式，其治理涉及職業安全、食品衛生、交通安全等多層面法令，在中央政府尚未統一制定具強制性保護外送平台外送員之相關規範前，部分地方政府（包含臺北市、新北市、臺中市及臺南市）為強化外送平台業者之管理皆陸續訂定相關自治條例管理規範（表1），勞動局雖於108年11月8日召開研商桃園市外送平台業者管理自治條例草案前置會議，會同交通局、衛生局、經濟發展局、法務局、勞動檢查處、警察局等機關共同研議，並於109年2月11日預告制定「桃園市外送平台業者管理自治條例」草案，惟因尚有待檢討食安相關條款、消費者保護、外送員與平台業者關係、車禍事故等部分，需衛生局、法務局、交通局等機關協助，暫緩送市議會審議，允宜整合跨局處管理事權研謀善策，並參考其他市縣具體作法，研議制定桃園市外送平台業者管理自治條例或其他具體作為，強化管理外送平台業者，以保障外送員權益，經函請檢討改善。據復：桃園市外送平台業者管理自治條例（草案）業於109年4月10日桃園市政府法規會議審查通過，惟因勞動部於 111年8月30日修正「外送作業安全衛生指引」，爰遂請各權責機關依該修正指引，重行檢視草案條文內容，並提請市政會議審議中。

（二）為因應少子女化之衝擊，推動建構友善家庭之就業職場對策，訂有相關補助計畫並配合推動職場新型態托育模式，惟仍有部分雇主未依法提供哺（集）乳室、托兒設施或適當托兒措施，補助成效尚待提升，允宜持續加強推廣改善，以營造友善職場。

勞動局配合行政院推動「我國少子女化對策計畫」辦理「友善家庭的就業職場對策」，包含促進職場哺（集）乳室普及化、提升雇主辦理托兒設施或措施意願等項，109至111年度編列預算701萬餘元。經查其執行情形，核有：1.依據性別工作平等法第23條第1項規定，僱用受僱者100人以上之雇主，應提供哺（集）乳室、托兒設施或適當之托兒設（措）施，截至111年底止，桃園市應提供哺（集）乳室、托兒設施或適當之托兒設（措）施計有931家事業單位，已有873家事業單位設置哺（集）乳室，852家辦理托兒設施措施，仍有58家未設置哺（集）乳室，79家未辦理托兒設施措施，亟待積極輔導雇主依規定辦理；2.依據性別工作平等法第23條第2

圖1  桃園市補助雇主設置托育服務情形

資料來源：整理自勞動局提供資料。

項規定，主管機關對於雇主設置哺（集）乳室、托兒設施或提供托兒措施，應給予經費補助，勞動局雖已配合中央政府辦理「補助事業單位設置哺集乳室與托兒設施措施實施計畫」，惟近3年度補助家數呈下降趨勢（圖1），復查勞動部與衛生福利部、教育部鑑於企業設置托嬰中心或幼兒園常受限於內外部空間及人員有限，共同研議推動職場互助教保中心及企業保母之職場新型態托育模式，惟桃園市尚未推動補助職場新型態托育模式，允宜加強宣導推廣，以期發揮計畫成效等情事，經函請檢討改善。據復：1.將針對未設置事業單位辦理說明宣導會、建置托育機構名單及持續辦理補助計畫，並採取臨場輔導、講座和論壇方式，積極督促雇主依法提供哺（集）乳室、托兒設施或措施；2.將加強宣導，並結合教育局及社會局等主責機關共同宣導企業辦理職場新型態托育模式，亦將組成專業輔導團至事業單位實地診斷友善措施，邀請各企業共同打造友善職場。

### 四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表2）。

| 表2 110年度審核報告所列勞動局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| - 為因應人口老化及少子女化等人口結構改變，衍生勞動人口減少、生產力弱化，與未來十年符合退休條件人數及退休金缺口大幅增加之趨勢，允宜積極籌謀因應對策，解決高失業率及高齡者就業等問題，促進社會與經濟發展，並確保老年退休經濟安全。 |  |
| - 為協助身心障礙者就業，持續辦理各項就業促進、就業服務及職業訓練計畫，惟身心障礙者就業基金專戶餘額龐鉅，且未繳納差額補助費金額逐年增加，又庇護工場設立尚有成長空間，亟待積極研謀改善，俾協助身心障礙者就業。 |  |
| - 為照顧勞工退休生活，賡續輔導事業單位建立退休制度，惟未依規定足額提撥勞工退休準備金之事業單位為數眾多，且部分事業單位未設置專戶存儲勞工退休準備金，或專戶已解約亦或暫停提撥，又未按月提撥勞工退休準備金，亟待加強辦理查核及輔導改善，以確保勞工權益。 |  |
| - 已擬定勞動監督檢查計畫，惟列管之轄內工廠與經濟發展局之登記工廠存有落差，且逾三成高風險工廠近3年間未進行勞動檢查及列管工廠之檢查覆蓋率不足，致未進行勞動檢查之工廠火災頻仍，允宜善用大數據及火災熱點分析，積極配置檢查人力，提升工廠查核覆蓋率，以落實風險控管及降低職災發生暨嚴重傷害頻率。 |  |

貳拾貳、都市發展局主管

都市發展局主管計有公務機關3個，非營業特種基金單位3個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

都市發展局主管包括都市發展局、住宅發展處及建築管理處等3個機關，掌理桃園市都市設計、都市計畫、綜合規劃、都市行政、國土計畫、都市更新、住宅政策及建築使用管理等事項。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫11項，包括劃設全市國土功能分區及使用地；鐵路地下化沿線都市機能再造；打造南昌公園及臺鐵林口線路廊綠美化；改善違章建築及違規廣告物；推動公辦都市更新案；興建社會住宅實踐居住正義；加強建築安全及無障礙場所檢查；落實公寓大廈管理及公共設施維護等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者10項，主要係社會住宅包租代管及臺鐵林口線路廊活化工程（第三期）等計畫尚未完成，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數40億9,941萬餘元，決算審核結果，審定實現數40億8,365萬餘元，應收保留數3,073萬餘元，主要係中央補助款依計畫實際執行情形撥款；合計決算審定數為41億1,439萬餘元，較預算增加1,498萬餘元（0.37％），主要係建築工程之證照費較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計3,307萬餘元，決算審核結果，審定實現數830萬餘元（25.10％）；減免（註銷）數718萬餘元（21.71％），主要係行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷；應收保留數1,759萬餘元（53.19％），主要係行政罰鍰尚待收繳。

3.歲出預算數17億6,880萬餘元，決算審核結果，審定實現數12億395萬餘元（68.07％），應付保留數1億9,586萬餘元（11.07％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為13億9,982萬餘元，預算賸餘3億6,898萬餘元（20.86％），主要係住宅租金補貼經費改由中央支應之經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計2億6,187萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億5,294萬餘元（58.40％）；減免（註銷）數6,296萬餘元（24.05％），主要係社會住宅包租代管計畫經費結餘；應付保留數4,595萬餘元（17.55％），主要係桃林鐵路廊道周邊綠地景觀改善等工程尚未完成，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

都市發展局主管包括（一）作業基金：桃園市都市發展基金、桃園市住宅基金；（二）特別收入基金：桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金等共3個單位。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務（營運）計畫主要有都市發展計畫、住宅業務計畫、建築物無障礙設備與設施改善計畫等3項，實施結果，計有住宅業務計畫、建築物無障礙設備與設施改善計畫等2項，因配合社會住宅業務推動期程，依實際作業情形支用；或依實際業務需求執行等，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

1.作業基金：決算審核結果，審定賸餘59億6,268萬餘元，較預算賸餘19億5,781萬餘元，增加40億486萬餘元，主要係都市計畫增額容積價金及容積移轉代金收入較預計增加所致。

2.特別收入基金：決算審核結果，審定賸餘60萬餘元，與預算短絀75萬餘元，相距136萬餘元，主要係新建或增建公共建築物申請無障礙設施勘檢，起造人實際依規定繳納勘檢費之勞務收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）為健全都市發展，積極推動都市計畫及都市更新事業，惟桃園市都市發展基金之收支運用及管理未臻周妥，有待積極規劃並妥為運用，以落實基金設立目的及強化資金財務效能。

市政府為配合市政重大建設及落實都市計畫，提升都市生活環境品質，促進都市健全發展，增進公共利益，設立桃園市都市發展基金，以都市發展局為管理機關，該基金111年度決算審定賸餘59億2,266萬餘元，連同前期未分配賸餘99億3,261萬餘元，合計賸餘158億5,527萬餘元，經依預算解繳公庫30億元後，尚有賸餘128億5,527萬餘元。經查基金之收支保管運用情形，核有下列事項：

1.基金累積餘額龐鉅且快速攀升，亟待積極規劃妥為運用，並訂定補助管考規範，以提升資金財務效能，落實基金設立目的：該基金近5年度累積賸餘由107年度4億3,684萬餘元快速增加至111年度128億5,527萬餘元，鉅幅成長，主要係桃園市自107年12月起因應捷運及鐵道建設，陸續於都市計畫訂定增額容積規定，及自110年1月1日起實施容積移轉代金制度等，增額容積價金及容積移轉代金等收入大幅增加，致基金收入由107年度1億7,162萬餘元逐年遽增至111年度91億1,394萬餘元，而支出未能同幅成長所致（圖1）。基金專戶均依桃園市

圖1　桃園市都市發展基金收支餘絀情形

資料來源：整理自桃園市都市發展基金107至111年度附屬單位決算。

市庫集中支付作業程序規定納入市庫集中調度運用，107至111年度專戶餘額分別為5億380萬餘元、18億3,151萬餘元、35億5,885萬餘元、112億2,213萬餘元及126億9,269萬餘元，占基金資產比率8成以上，占基金淨值比率9成以上（表1），龐鉅資金長期由市庫調度運用，未能依法定基金用途落實推動都市計畫及都市更新事業、公共設施用地取得及開闢、公共建設等，核與基金設立目的不符；又該基金近3年度補（協）助政府機關（構）支用金額均占基金總支出金額達9成以上，惟對於補助項目尚無整體規劃，亦未訂定管考及追蹤機制，允宜參考其他直轄市政府作法，覈實辦理督導考核等情事，經函請檢討改善。據復：後續將主動協助市政府相關機關盤整各都市計畫內亟需開闢、取得之公共設施用地，優先以符合之容積移轉代金收入支應，並將研擬都市計畫各類公共設施補助原則及管考規範，以提升應用度及財務效能。

表1　桃園市都市發展基金收支餘絀、專戶餘額及市庫調度情形

單位：新臺幣元、％

| 年 度 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | 171,628,017 | 1,230,441,749 | 1,837,287,741 | 9,460,757,592 | 9,113,942,433 |
| 支出 | 1,829,056 | 9,949,902 | 222,576,157 | 2,800,194,388 | 3,191,281,760 |
| 本期賸餘 | 169,798,961 | 1,220,491,847 | 1,614,711,584 | 6,660,563,204 | 5,922,660,673 |
| 累積賸餘 | 436,849,935 | 1,657,341,782 | 3,272,053,366 | 9,932,616,570 | 12,855,277,243 |
| 期末專戶餘額（註1） | 503,808,218 | 1,831,511,490 | 3,558,852,053 | 11,222,136,585 | 12,692,693,662 |
| 市庫調度金額占資產比率 | 100.00 | 81.61 | 90.44 | 97.51 | 97.04 |
| 市庫調度金額占淨值比率 | 108.06 | 108.59 | 107.80 | 112.65 | 98.51 |

註：1.期末專戶餘額均納入集中支付。

2.資料來源：整理自桃園市都市發展基金107至111年度附屬單位決算。

2.未定期檢討規費收費基準，亟待審酌行政費用或成本變動趨勢檢討修正，並研議提供多元繳費服務，以提升民眾生活便利性：依據規費法第11條規定，規費之收費基準，每3年至少應辦理檢討1次。經查都市發展局為落實使用者付費原則，於105年4月19日訂頒「桃園市都市計畫及都市設計審查收費標準」，適用範圍包括「依都市計畫法申請都市計畫個案變更及自行擬定或變更細部計畫者」及「依都市計畫書或其他法令規定申請桃園市都市設計審議委員會審查者」等2項，收費標準雖於110年3月間檢討，惟距法規訂頒日已近5年，與規費法規定未合，允宜審酌行政費用或成本變動趨勢，及考量消費者物價指數消長情形，適時檢討相關訂頒已逾3年之收費基準，以健全規費徵收機制；另為因應無紙化及後疫情時代之需求，允宜提供多元繳費服務，以提升民眾生活便利性等情事，經函請檢討改善。據復：將定期辦理相關收費標準檢討，其中都市設計審查收費標準，預計於113年修正完竣並公布施行；至繳費方式，除臨櫃繳納及匯款外，臺灣銀行公庫服務網系統已於110年增加臺灣Pay行動支付服務，以便民眾繳費。

3.部分應撥入桃園市軌道建設發展基金之增額容積價金仍未撥入，有待積極辦理，以及時增益捷運建設財源：依「桃園市政府都市計畫增額容積與容積移轉代金及捐贈重大公共設施建設計畫土地申請案件審查許可要點」第14點規定，增額容積繳納之價金及容積移轉折繳之代金，由桃園市都市發展基金統籌收支。按航空城捷運線（綠線）及機場捷運延伸線場站之增額容積價金，應納入桃園市軌道建設發展基金，以挹注捷運建設經費，惟查截至111年10月底止，軌道建設發展基金之長期負債餘額高達85億9,710萬餘元，尚有逾11億元之增額容積價金仍帳列都市發展基金應付保管款，未撥入軌道建設發展基金等專戶，作業核欠積極，經函請檢討改善。據復：111年度以前核准之案件收入已全數挹注捷運建設，後續將滾動式檢討修正與軌道建設發展基金之溝通機制及帳務處理，以及時挹注捷運工程建設費用。

（二）持續辦理都市更新，有助改善都市景觀，惟更新規劃及危老建物管制執行成效未如預期，影響市容及公共安全，允宜檢討改善，俾確保都市更新推動效益。

桃園市轄內部分地區因發展較早且未妥為規劃，已有人口過於密集、建物老舊、市容雜亂及道路狹小等問題，影響市民生活及都市景觀。都市發展局為促進都市土地再開發利用，並解決都市危險及老舊建築物問題，持續辦理都市更新及危老建物安全性評估重建作業，另為加速都市更新進度，部分案件由市政府主導執行。經查都市更新規劃及危老建物管制執行情形，核有：1.按107年10月24日修正「桃園市都市更新單元劃定基準」，迄今已逾3年仍未依都市更新條例第23條之規定完成修正事宜；另土地及合法建築物所有權人向市政府提議劃定更新地區，以及權利變換實施者向市政府申請代為辦理拆除事宜等，迄未依都市更新條例第10條及第57條之規定，訂定相關申請規範；2.截至112年3月底止，已核定之22案都市更新計畫中，計13案尚未提出都市更新事業計畫，其中5案已核定逾10年以上，2案已核定逾5年以上未滿10年，均有待積極辦理（表2）；3.截至112年3月底止，由市政府主導之都市更新案計15案，累計編列招商作業規劃預算4,058萬餘元，其中「桃園市龜山區建國一村南側街廓公辦都市更新招商

表2　已核定都市更新計畫尚未提出事業計畫案件

| 計畫核定後歷時 | 更新計畫名稱 |
| --- | --- |
| 未滿5年 | - 桃園市桃園區大有段635部分地號等82筆土地及桃園區忠義段6地號等79筆土地都市更新計畫 - 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G04－1、G04－3、G04－5公告更新計畫 - 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G09公告更新計畫 - 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G31公告更新計畫 - 桃園舊城區計畫 - 桃園市龜山區建國一村周邊地區都市更新計畫 |
| 5年以上 未滿10年 | - 桃園市桃園區中平段716地號等9筆土地（集賢社區大樓）都市更新計畫 - 桃園縣楊梅市草湳坡段埔心小段（埔心營區）都市更新計畫 |
| 10年 以上 | - 桃園縣內壢火車站周邊更新地區都市更新計畫 - 桃園縣中壢火車站周邊更新地區都市更新計畫 - 桃園市東門市場都市更新計畫 - 中壢市新明市場都市更新計畫 - 桃園市正發及永和市場都市更新計畫 |

註：1.資料日期：截至112年3月底止。

2.資料來源：整理自都市發展局提供資料。

作業規劃案」等10案，共計執行發包金額達2,298萬餘元，惟因政策或招商等因素影響，導致後續並未採都市更新方式辦理，致已投入先期規劃費用未能發揮預期效益；4.內政部自108年度起補助危險及老舊建築物結構安全性能評估，截至111年底止，實際完成耐震初評件數842件，僅占目標值2,340件之35.98％，耐震詳評則未有建築物所有權人提出申請；另高風險危老建物之重建計畫，受理及核准件數分別為148件及134件，均為六都之末（表3），執行成效尚待提升等情事，經函請檢討改善。據復：1.已

表3　六都危老重建計畫受理及核准案件數

| 直轄市 | 受理件數 | 核准件數 |
| --- | --- | --- |
| 臺北市 | 940 | 805 |
| 新北市 | 606 | 488 |
| 桃園市 | 148 | 134 |
| 臺中市 | 733 | 518 |
| 臺南市 | 304 | 276 |
| 高雄市 | 306 | 242 |

資料來源：整理自內政部營建署都市更新入口網資料。

於112年4月24日發布修正後「桃園市都市更新單元劃定基準」，相關申請規範亦將陸續發布實施；2.已依都市更新方式重新檢討或規劃，將儘速擬訂或實施相關事業計畫；3.已重新檢討依都市更新方式執行，部分案件已拆除或改建；4.已主動篩選建築物並逐址發文，通知可申請免費進行結構初評；倘有重建需求，可依都市危險及老舊建築物加速重建條例規定，享有重建容積獎勵等優惠，亦有專業危老輔導團體提供相關法令解說等服務，協助民眾規劃重建。

（三）房貸負擔率及房價所得比均低於全國平均值，亦為六都最低，顯示桃園市家戶房價負擔能力相對較高，惟近5年房價負擔能力指標及住宅價格指數走勢持續上揚，房價負擔能力弱化，且執行社會住宅政策成效未如預期，允宜積極研謀改善，以落實居住正義。

為照顧弱勢及青年族群之居住需求，實現居住正義並健全住宅市場，政府推動社會住宅政策，以8年（106至113年）興辦20萬戶社會住宅為目標，並於106年1月公布修正住宅法，為推動社會住宅機制建立法制基礎。行政院續於同年3月核定「社會住宅興辦計畫」，結合政府興建與包租代管等2種供給方案，增加政府住宅政策供給資源，同時透過包租代管民間住宅，發揮租屋市場與購屋市場相互調控之市場均衡機制，以達穩定住宅市場及安定人民居住之目標。經查住宅發展處執行社會住宅政策情形，核有下列事項：

圖2　桃園市近5年房價負擔能力指標及住宅價格指數

註：1.基期為105年全年＝100。

2.資料來源：整理自內政部不動產資訊平臺資料。

1.近5年房價負擔能力指標及住宅價格指數走勢持續上揚，房價負擔能力弱化，影響青年世代婚育意願，加劇我國少子女化問題：內政部於112年4月發布111年第4季全國房價負擔能力統計，全國房貸負擔率為40.25％，較上季下降0.30個百分點，較110年同季上升2.42個百分點；全國房價所得比為9.61倍，較上季下降0.19，較去年同季增加0.15；全國住宅價格指數為127.51，較上季上漲0.94％，較去年同季上漲8.52％。其中桃園市111年第4季之房貸負擔率為32.81％，房價所得比為7.83倍，均低於全國平均值，亦為六都最低，顯示桃園市家戶房價負擔能力相對較高。惟經分析桃園市近5年（107至111年）表現，房貸負擔率及房價所得比等2項房價負擔能力指標，於107年第4季降至近5年低點後，即呈逐年上升趨勢，房貸負擔率由107年第4季之29.51％，上升至111年第4季之32.81％，創5年新高，房價所得比由107年第4季之7.20倍，上升至111年第4季之7.83倍；此外，住宅價格指數亦自108年第1季之103.72，上漲至111年第4季之130.30，已連續16季上漲（圖2）。鑑於房價與民眾生活負擔密切相關，國內房價持續高漲，使得青年世代在「買不起」的居住困境下，不敢婚育或延遲婚育計畫，進而加劇我國少子女化問題，不利國家及城市之總體競爭力，允宜研謀善策並積極推動執行，以落實居住正義，經函請檢討改善。據復：桃園市優先推動社會住宅，並輔以租金補貼及包租代管等多元方式協助青年安居，社會住宅將陸續完工，亦將持續整合政府及民間資源，提供市民不同居住需求及選擇。

表4　桃園市興建社會住宅個案計畫執行情形

單位：戶

| 執行情形 | 案 名 | 戶數 | 開工日期 | 完工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 5,353 |  |  |
| 小計（由桃園市政府興辦） |  | 4,450 |  |  |
| 已完工 | 中路二號 | 212 | 106/01/25 | 108/06/21 |
|  | 八德一號 | 418 | 106/10/31 | 109/07/21 |
|  | 八德二號 | 354 | 106/10/31 | 109/12/31 |
|  | 蘆竹二號 | 416 | 107/04/10 | 111/01/25 |
|  | 中壢一號 | 957 | 108/08/07 | 111/08/12 |
|  | 中路一號 | 169 | 107/10/31 | 110/07/30 |
|  | 中路三號 | 417 | 107/11/19 | 111/06/27 |
|  | 中路四號 | 350 | 108/02/27 | 111/09/16 |
|  | 蘆竹一號 | 114 | 109/01/22 | 111/10/03 |
| 興建中 | 八德三號 | 524 | 107/09/07 | （預定）112/01/31 |
|  | 中壢老小段100地號都市更新事業（中興巷警察宿舍） | 94 | 109/04/01 | （預定）112/07/31 |
|  | 東門段208－1地號都市更新事業（東門停車場） | 70 | 109/07/14 | （預定）112/07/31 |
|  | 平鎮一號 | 64 | 109/07/18 | （預定）112/02/28 |
|  | 楊梅一號－第一期 | 216 | 109/07/18 | （預定）112/09/03 |
| 已決標 待開工 | 桃園段武陵小段31地號都市更新事業（復興路） | 75 | （預定）112/08/31 | （預定）115/08/31 |
| 小計（由國家住宅及都市更新中心興辦） |  | 903 |  |  |
| 興建中 | 慈文安居 | 288 | 111/03/07 | （預定）114/01/31 |
|  | 龍岡好室 | 150 | 111/06/02 | （預定）112/10/31 |
| 已決標 待開工 | 龍安安居 | 465 | （預定）113/02/29 | （預定）116/11/30 |

註：1.資料日期：111年12月31日。

2.資料來源：整理自內政部不動產資訊平臺資料。

2.政府興建社會住宅進度未如預期，未能如期達標之風險日益增加，且因興建進度落後致償債財源遞延，及全球升息腳步尚未歇止，原規劃之自償性債務償還與舉借風險俱增：經檢視內政部不動產資訊平臺所列桃園市興建社會住宅推動進度，截至111年底止，擬興建總戶數12,937戶，分由桃園市政府（8,561戶）及中央（4,376戶）辦理興建事宜，其中由市政府自辦興建者，計有中路二號等9處（3,407戶）已完工、八德三號等5處（968戶）興建中、1處（75戶）已決標待開工、4,111戶規劃中；另由中央（國家住宅及都市更新中心）興建者，計有2處（438戶）興建中、1處（465戶）已決標待開工、3,473戶規劃中（表4）。市政府自辦案件中，八德三號、平鎮一號、中壢老小段100地號都市更新事業（中興巷警察宿舍）、東門段208－1地號都市更新事業（東門停車場）等4處（752戶），原預定陸續於111年度完工，實際因營建工程缺工缺料等因素致工程進度延宕，迄未能如期開放民眾入住。整體觀之，中央及地方政府於桃園市直接興建社會住宅推動迄今超過6年，已完工3,407戶，連同興建中1,406戶、已決標待開工540戶，達成數合計5,353戶，占擬興建總戶數（12,937戶）比率41.38％（圖3），占行政院核定目標值（15,000戶）比率35.69％，均未滿5成，且有6成以上戶數尚在規劃中或尚未規劃，未能如期達標之風險日益增加。按住宅發展處

圖3　桃園市社會住宅興辦進度

單位：戶、％

| 興辦 主體 | 截至111年底達成數 |  |  |  | 規劃中 （E） | 合計 （D）+（E） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 已完工 （A） | 興建中 （B） | 已決標 待開工 （C） | 小計 （D）=（A）+ （B）+（C） |  |  |
| 中央 | － | 438 | 465 | 903 | 3,473 | 4,376 |
| 地方 | 3,407 | 968 | 75 | 4,450 | 4,111 | 8,561 |
| 合計 | 3,407 | 1,406 | 540 | 5,353 | 7,584 | 12,937 |
| 占比 | 26.34 | 10.87 | 4.17 | 41.38 | 58.62 | 100.00 |

資料來源：整理自內政部不動產資訊平臺資料。

為興建社會住宅，由桃園市住宅基金規劃舉借自償性債務331億7,128萬餘元，截至111年底，實際借款餘額161億7,814萬餘元，受社會住宅興建進度落後影響，致租金收入等償債財源遞延，又全球升息腳步尚未歇止，債務負擔加劇，原規劃之自償性債務償還與舉借風險俱增，允宜籌謀善策因應，積極推動完成，經函請檢討改善。據復：因缺工缺料及新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響等因素，致社會住宅興建進度未如預期，後續將持續積極推動；另興建計畫配合興建進度定期檢討及申請中央補助，並採行各項作法增加額外收入，以降低債務負擔。

（四）持續推動營建工程剩餘土石方之管理，惟未將營建混合物應在工地現場先行分離之原則納入自治條例，且有餘土收受供需失衡情事，允宜研謀改善，以提高轄內餘土處理量能及達到源頭減量之循環經濟目標。

| 市政府持續推動各項公共工程建設，及一般建築工程日益增加，均產生大量之營建剩餘土石方，經統計108至110年度桃園市轄內產出之營建剩餘土石方數量，合計為2,545萬餘立方公尺，規模龐巨，且居全國之冠。建築管理處除就跨市縣土方運送處理情形、工程查核等管理面向持續推動外，另就收容處理場所後端轉運及再利用管制、航空城土石方調度中心等創新管理作為，持續強化轄內營建剩餘土石方管理，該處並獲內政部「111年度營建工程剩餘土石方處理與規劃設置土資場及流向管制督導考核計畫」評定優等，並連續4屆獲得優等肯定。經查營建剩餘土石方之管理執行情形，核有：1.桃園市轄內自108至110年度，每年產生公共工程與建築工程剩餘土石方總量，分別為795萬、794萬及955萬餘立方公尺，其剩餘土石方總處理量能分別為760萬、758萬及892萬餘立方公尺（表5），該3年度之總處理量能分別不足35萬、36萬及63萬餘立方公尺，且有逐年上升趨勢，剩餘土石方處理量能尚待提升，允宜研擬長期管 表5 桃園市營建剩餘土石方總出土量與總處理量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 單位：立方公尺 |  |  |  |  |
| 年 度 |  | 合 計 | 108 | 109 | 110 |
| 總出土量 |  | 25,455,208 | 7,956,292 | 7,946,461 | 9,552,455 |
| 公共工程 |  | 10,588,987 | 3,597,240 | 3,139,404 | 3,852,343 |
| 一般建築工程 |  | 14,866,218 | 4,359,051 | 4,807,056 | 5,700,111 |
| 總處理量 |  | 24,113,468 | 7,605,223 | 7,585,880 | 8,922,365 |
| 收容處理場所容量 |  | 15,660,000 | 5,220,000 | 5,220,000 | 5,220,000 |
| 逕為交易 |  | 1,713,301 | 365,644 | 578,462 | 769,195 |
| 土方交換及可再利用物料 |  | 6,740,167 | 2,019,579 | 1,787,418 | 2,933,170 |
| 處理量不足 |  | 1,341,740 | 351,069 | 360,581 | 630,090 |
| 註：1.總處理量＝收容處理場所容量+逕為交易量+土方交換及可再利用物料量。 2.資料來源：整理自建築管理處提供資料，111年度資料尚未更新。 |  |  |  |  |  |

理機制，俾提高轄內剩餘土石方處理量能，降低剩餘土石方外運情形；2.迄未將內政部營建署函頒之「營建混合物應在工地現場先行分離之原則」納入「桃園市營建剩餘土石方管理自治條例」辦理修正，允宜積極修正營建土石方及營建廢棄物於施工工地現場先行分離原則，以符營建混合物源頭減量之原則，經函請檢討改善。據復：1.已修訂桃園市合法登記砂石碎解洗選場等作為營建剩餘土石方收容處理場所審查作業要點，部分民間合法登記砂石碎解洗選場業者已申請增加該場所日處理量能，並持續推動轄內收容處理場所增設政策；航空城工程處刻正研擬桃園航空城區段徵收工程收受民間剩餘土石方管理機制，可提升轄內剩餘土石方收容處理量能；2.已函知相關公會宣導所屬工地之營建混合物於工地現場先行分離之作法，以利達源頭減量政策及資源再利用之循環經濟目標，並預計於112年底前將上開原則納入營建剩餘土石方管理自治條例修正。

（五）為加強公寓大廈之管理維護，提升居住品質，積極輔導成立管理組織並編列經費協助維護修繕，惟執行成效未如預期，亟待檢討改善，以持續營造宜居桃園好環境。

市政府111年獲內政部「公寓大廈管理組織報備及相關業務考核」評選為優等，截至111年底止，轄內報備在案之公寓大廈管理組織計6,993個。經查公寓大廈管理情形，核有：1.為落實公寓大廈管理條例之立法目的，於105年12月間訂定「桃園市輔導公寓大廈成立管理組織計畫」，針對領得使用執照達一定年限等3類對象，優先輔導成立管理組織，計畫自106年1月1日至113年12月31日止，分為4期執行，8年合計擬輔導750處社區，惟執行以來未定期對各期達成情形進行追蹤考核，不利管理階層評估掌握計畫實際執行情形；又公寓大廈管理條例於111年5月修正，明定經認定有危險之公寓大廈，一律限期成立管理組織，上開輔導計畫亦未因應法令變遷辦理檢討修正；2.持續辦理「桃園市輔導公寓大廈成立管理組織暨辦理教育訓練勞務委託案」，第1次後續擴充原規劃輔導未報備公寓大廈成立管理組織13處、總計390戶以上，實際僅完成2處（15.38％）共228戶（58.46％），允宜促請廠商分析瞭解輔導過程中是否有影響達成率之共通性因素，並提供具體建議，俾供後續推動改進參考；3.為協助公寓大廈共用部分之修繕、管理與維護，訂有「桃園市公寓大廈共用部分維護修繕補助辦法」及執行計畫，110及111年度分別編列獎補助費預算4,688萬元，截至111年底止，實際執行數分別為4,583萬餘元（97.77％）及2,894萬餘元（61.74％），其中部分補助對象資格與規定不符；4.懸列10年以上起造人已繳交之公共基金達1億4,167萬餘元（表6），允宜儘速研訂處理機制及相關配套細則，以清結懸帳；5.部分公寓大廈建築物公共安

表6　公寓大廈公共基金帳齡分析

單位：筆、新臺幣元、％. 帳 齡; 筆數; 金額; 筆數占比; 金額占比. 合 計; 1,614; 981,187,454; 100.00; 100.00. 10年以上; 509; 141,673,563; 31.54; 14.44. 3年以上未滿10年; 504; 284,566,793; 31.23; 29.00. 未滿3年; 601; 554,947,098; 37.24; 56.56. 資料來源：整理自建築管理處提供資料。

全檢查申報已逾期半年以上未申報或申報不合格，亟待督促該等場所積極辦理改善，以保障居民生命財產安全等情事，經函請檢討改善。據復：1.將於112年度專案期程內，要求廠商定期提供輔導成立進度表及追蹤輔導成效，並滾動檢視輔導計畫；2.目前未成立管理組織者多為老舊社區，成立管理組織需負擔社區之長期修繕、維護及管理，影響成立意願，已藉由補助公安簽證申報及改善等較高額支出，再由輔導廠商介入輔導，以提升輔導成立之達成率；3.與執行計畫規定不符之案件，將追回補助款；4.已於「桃園市公寓大廈輔導管理自治條例」訂定公共基金之處理原則，亦將另訂執行要點據以執行；5.截至112年4月20日止，6處中已有4處完成公共安全檢查申報，餘2處仍在辦理中，將持續追蹤改善。

四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者3項、已依改善措施持續辦理者1項（表7），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見3項通知檢討改善。

| 表7 110年度審核報告所列都市發展局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |  |
| 仍待繼續改善 |  |  |
| （一）為實現居住正義，執行社會住宅政策，惟部分住宅興建及包租代管計畫推動進度未如預期，致償債財源遞延，及全球進入升息循環，原規劃之自償性債務償還與舉借風險俱增，允宜籌謀因應，積極推動完成。 | 因執行社會住宅政策進度仍未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（三）」。 |  |
| （二）土資場設置與管理所涉權責機關及法規繁雜，且部分有設置或營運不當情事，潛存危害民眾生命財產安全風險，亟待研議建立聯合稽查機制並健全法制，有效遏止違法行為。 | 因營建工程剩餘土石方管理成效仍未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（四）」。 |  |
| （三）持續推動都市更新及危老建築重建作業，惟執行成效仍有待提升，允宜積極輔導民間參與，擴大都市更新及危老重建量能，提升整體居住環境品質。 | 因都市更新及危老建築重建作業執行成效仍未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。 |  |
| 已依改善措施持續辦理 |  |  |
| 違章建築查報拆除業務屢獲中央考評肯定，惟違章建築案件仍呈逐年增加趨勢，砂石場違建未考量公安疑慮優先列入排拆，且轄內部分政府機關或集會表演場所未能如期完成建築物公共安全檢查申報，執行績效有待提升，允宜研謀改善，以維護公共安全。 |  |  |

## 貳拾參、客家事務局主管

客家事務局主管僅客家事務局1個機關，掌理客家事務政策規劃、客家語言推廣及人才培育、客家文化藝術推展及傳承、客家文化活動規劃與補助，暨客家文化館舍展演活動及園區設施營運管理等事項。茲將111年度決算審核結果說明如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

#### （一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括振興客家文化、繁榮客庄地方經濟、推動客家語言復甦、多元經營館舍、推動文化傳承及發展等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者1項，主要係2023世界客家博覽會世界館（亞洲矽谷IOT展廳）統包工程等計畫尚未完工，仍須繼續執行。

#### （二）預算執行之審核

1.歲入預算數2億9,855萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億798萬餘元，應收保留數47萬餘元，主要係計畫型補助收入較預計增加；合計決算審定數為3億846萬餘元，較預算增加990萬餘元（3.32％），主要係計畫型補助收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計1億5,354萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億1,236萬餘元（73.18％）；減免（註銷）數660萬餘元（4.30％），主要係計畫結餘款；應收保留數3,457萬餘元（22.52％），主要係中央補助款依實際執行進度撥款。

3.歲出預算數9億3,842萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億6,022萬餘元（59.70％），應付保留數3億5,666萬餘元（38.01％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為9億1,688萬餘元，預算賸餘2,153萬餘元（2.29％），主要係經費結餘及撙節支出。

4.以前年度歲出轉入數計2億7,870萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億5,885萬餘元（57.00％），減免（註銷）數1,387萬餘元（4.98％），主要係海螺文化體驗園區工程結餘款；應付保留數1億597萬餘元（38.02％），主要係桃園浪漫茶香大道客庄茶故事園區等計畫尚未完工，須保留繼續執行。

#### （三）重要審核意見

1.規劃舉辦世界客家博覽會展現臺灣客家多元成果與亮點，惟經費執行率偏低，且部分展館間之大眾交通運輸無法串聯及展區停車空間不足，尚待檢討作業期程加速辦理，並及早協調研議交通問題對策，以達成舉辦世客博推廣客家文化之預期效益。

|  | 表1 2023世界客家博覽會經費執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| 各項籌備工作群 |  | 核定總經費 | 執行情形 |  |  | 執行率 |
|  |  |  | 合計 | 規劃中 | 尚未規劃 |  |
| 合計 |  | 1,500,000 | 1,114,648 | 367,536 | 747,112 | 74.31 |
| 整體籌備工作 |  | 106,800 | 68,952 | 937 | 68,015 | 64.56 |
| 展覽及表演群 |  | 846,200 | 749,978 | 247,664 | 502,314 | 88.63 |
| 公關行銷與合作群 |  | 106,000 | 80,010 | 64,180 | 15,830 | 75.48 |
| 交通及城市美化群 |  | 73,000 | 50,921 | 10,000 | 40,921 | 69.76 |
| 環境與場地整備群 |  | 257,000 | 56,280 | － | 56,280 | 21.90 |
| 行政統籌群 |  | 97,000 | 94,507 | 44,755 | 49,752 | 97.43 |
| 消防衛生公安群 |  | 14,000 | 14,000 | － | 14,000 | 100.00 |
| 註：1.資料時間：截至111年底止。 2.資料來源：整理自客家事務局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

世客博主展區

（圖片來源：摘自2023世客博整體交通及運輸計畫工作計畫書）

市政府為推動客家文藝復興浪潮，規劃辦理「世界客家博覽會」（下稱世客博），作為世界各地推動客家成果與經驗之平台，並展現臺灣客家多元亮點與國際客家文化軸心地位。世客博核定總經費15億元（中央補助款12億元，地方自籌款3億元），由客家事務局列管經費之執行，截至111年12月底止，累計分配預算11億1,420萬元（中央補助款8億1,420萬元、地方自籌款3億元），實支7,333萬餘元，執行率6.58％。展期自112年8月11日至112年10月15日止，主展區位於桃園市中壢青埔特區，以機場捷運、高鐵站為圓心，周邊規劃5處展館，另以客家事務局轄管之5處館舍，規劃為副展區，總計10大展館。經查計畫執行情形，核有：（1）為世客博順利舉辦，責任分工由七大工作群執行並控管進度，惟截至111年12月底止，預算執行率僅6.58％，整體進度大幅落後，各工作群尚未規劃執行之工作經費合計7億4,711萬餘元（占核定總經費49.81％）、尚在規劃階段之工作經費合計3億6,753萬餘元（占核定總經費24.50％），主要係展覽及表演群之世界館主場館統包工程進度僅56.33％，及部分策展內容或帶狀節目、公關行銷與合作群之各項宣傳活動與網站建置尚待辦理招標所致，總計尚未規劃及規劃中工作經費11億1,464萬餘元，已逾核定總經費7成4（表1），允宜檢討籌備進度加速辦理，並確實掌控期程，以如期如質完成各項展覽活動，積極展現臺灣客家多元亮點；（2）展館或主副展區館舍間之大眾交通運輸未串聯或不便利，且停車空間不足，勢將影響參觀意願，有待審慎評估分析及協調研議相應對策妥處，以避免影響參觀人潮，並達成舉辦世客博推廣客家文化之預期效益。據復：（1）已確實掌握各項經費執行期程並加速籌備進度，截至112年5月底止，世界館主場館統包工程已竣工，將如期如質完成各項展覽活動，積極展現臺灣客家多元亮點；（2）已規劃多條路線進入會場，並於主展區周邊設置停車位，將持續配合活動滾動調整交通規劃，以利活動期間之交通串聯有效性及提升觀展交通之便利性。

2.配合國家臺三線客庄浪漫大道政策並多元經營客家文化館舍，以提升客庄文化能見度，惟部分館舍營運效益不佳，且未訂定相關量化及質化指標，又展館展示空間漏水遲未改善及工程施工有欠周延，亟待研謀改善，以提升計畫執行成效。

表2   客家館舍收入及營運總支出統計

單位：新臺幣千元

| 序號 | 館舍名稱 | 啟用營運日 | 年度 | 各項收入 | 營運總支出 | 收支餘絀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  | 110 | 2,025 | 30,827 | - 28,802 |
|  |  |  | 111 | 8,235 | 26,504 | - 18,269 |
| 1 | 桃園市客家文化館 | 97.08.23 | 110 | 1,921 | 13,233 | - 11,312 |
|  |  |  | 111 | 2,499 | 12,863 | - 10,364 |
| 2 | 鍾肇政文學生活園區 | 108.04.20 | 110 | － | 1,743 | - 1,743 |
|  |  |  | 111 | － | 1,390 | - 1,390 |
| 3 | 崙坪文化 地景園區 | 108.11.28 | 110 | 104 | 6,168 | - 6,064 |
|  |  |  | 111 | 201 | 4,080 | - 3,879 |
| 4 | 桃園北區 客家會館 | 110.10.23 | 110 | － | 1,603 | - 1,603 |
|  |  |  | 111 | 213 | 605 | - 392 |
| 5 | 1895乙未 戰役紀念館 | 110.11.26 | 110 | － | 4,378 | - 4,378 |
|  |  |  | 111 | 5,000 | 2,322 | 2,678 |
| 6 | 永安海螺文化體驗園區 | 111.03.19 | 110 | － | 3,702 | - 3,702 |
|  |  |  | 111 | 322 | 5,244 | - 4,922 |
| 7 | 臺灣客家茶文化館 | 111.12.10 | 110 | － | － | － |
|  |  |  | 111 | － | － | － |

註：1.資料時間：截至111年底止。

2.資料來源：整理自客家事務局提供資料。

市政府為提升桃園市客庄文化之能見度，型塑客庄文化特色景點，積極爭取客家委員會「103至108年度公共建設中長程個案計畫－客家文化生活環境營造計畫」及前瞻基礎建設「客家浪漫臺三線計畫」補助辦理39項計畫，其中17項計畫屬客家事務局經管之7個客家文化館舍，核定計畫經費17億878萬餘元（中央補助款13億3,284萬餘元、地方自籌款3億7,593萬餘元）。經查客家文化館舍經營管理情形，核有：（1）除臺灣客家茶文化館外，其餘永安海螺文化體驗園區等6個館舍遲未訂定經營管理辦法，且部分館舍未落實如親子DIY教室、工藝作坊等原核定計畫之主題特色及創意，允宜研謀善策，並增加企劃執行力，塑造亮點以提升館舍整體營運效益及發揮計畫預期綜效；（2）桃園市客家文化館等7個館舍分別於97至111年間陸續開放營運，惟相關收入多不足以支應營運支出（表2），顯未能達成財務自主及永續經營之補助目標，持續加重地方政府財政負擔；（3）部分計畫書所列基本資料，對於自償率、創造就業人數、促進民間投資金額及增加周邊經濟產值等4項指定指標，均未填列相關數據，難以衡量執行客家文化生活及產業環境營造計畫所列之財務自主、永續經營等目標達成情形，且對於主動邀請地方社區組織參與認養及經營等之地方參與機制，及融合在地文史團體及結合地方產業等之社區動員參與內容，均無相關量化及質化指標，無法有效評估營運成效及其定位與價值；（4）1895乙未保台記憶展示空間漏水情形遲未完成改善，又「鍾肇政文學生活園區整體修復工程」之施工查核委員專長均未具古蹟或歷史建築修復專長，且對於修繕成果、歷史建築修復後再利用等宜加強管理或關注事項，尚缺乏完善查核意見，及未於施工前與利害關係人充分協調溝通，以確認設計成果符合需求，致工程完工後遭反映修復成果與舊居原貌差異甚大，而另案進行二次施工，拆除重做部分工項，造成投入資源浪費等情事，經函請檢討改善。據復：（1）永安海螺文化體驗園區等6個館舍已撰寫經營管理計畫，及將落實各項主題活動及創意內容，以提升館舍整體營運效益及發揮計畫預期綜效；（2）持續辦理場地租借，拓展餐飲及停車場等商業設施，並藉由委託民間營運收取權利金等方式以增加收入；（3）各館舍均已訂定相關營運後量化及質化績效指標，並定期檢視指標達成率及檢討效益；（4）1895乙未保台記憶展示空間待修復12處皆已修復完成，保固期間內仍將依權責積極督促廠商漏水改善情形；嗣後辦理古蹟等修復或再利用工程查核時，優先納入具古蹟或歷史建築修復專長之查核委員，以發揮施工查核成效，並於規劃設計說明會及工程開工之施工說明會邀集利害關係人充分協調溝通，以避免二次施工。

3.持續推動客家文化工作，惟預算執行進度落後及經費鉅額保留，亟待檢討改善，俾提升預算資源運用效能。

| 表3 歲出預算數及以前年度轉入數執行情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 項目 | 預算/轉入數 （A） | 實現數 （B） | 實現率 （C=B/A×100） | 應付保留數 （D） | 保留率 （E=D/A×100） |
| 108 | 合計 | 1,321,091 | 599,562 | 45.38 | 709,870 | 53.73 |
|  | 本年度預算數 | 1,164,845 | 571,416 | 49.06 | 582,760 | 50.03 |
|  | 以前年度轉入數 | 156,246 | 28,146 | 18.01 | 127,109 | 81.35 |
| 109 | 合計 | 1,641,332 | 1,082,276 | 65.94 | 534,297 | 32.55 |
|  | 本年度預算數 | 931,462 | 482,805 | 51.83 | 425,867 | 45.72 |
|  | 以前年度轉入數 | 709,870 | 599,471 | 84.45 | 108,430 | 15.27 |
| 110 | 合計 | 918,183 | 597,387 | 65.06 | 278,702 | 30.35 |
|  | 本年度預算數 | 383,885 | 300,738 | 78.34 | 49,676 | 12.94 |
|  | 以前年度轉入數 | 534,297 | 296,649 | 55.52 | 229,026 | 42.86 |
| 111 | 合計 | 1,217,123 | 719,079 | 59.08 | 462,635 | 38.01 |
|  | 本年度預算數 | 938,421 | 560,224 | 59.70 | 356,663 | 38.01 |
|  | 以前年度轉入數 | 278,702 | 158,854 | 57.00 | 105,972 | 38.02 |
| 資料來源：整理自108至111年度審核報告。 |  |  |  |  |  |  |

客家事務局為推動客家文化，近4年度（108至111年度）分別編列歲出預算數11億6,484萬餘元、9億3,146萬餘元、3億8,388萬餘元、9億3,842萬餘元辦理臺灣客家茶文化館暨周邊景觀新建工程規劃設計暨工程案等，各年度執行結果，歲出實現率除110年度為78.34％外，其餘年度介於49.06％至59.70％之間，且以前年度歲出轉入數實現率分別為18.01％、84.45％、55.52％、57.00％，除109年度外，均未及6成（表3），預算執行能力有待提升。另111年度歲出預算數9億3,842萬餘元，執行結果，應付保留數3億5,666萬餘元，占預算數之38.01％，主要係「2023世界客家博覽會世界館（亞洲矽谷IOT展廳）統包工程」尚未完工，及「辦理世界客家博覽會前期行銷、展演規劃及行政事務等相關經費」尚未完成；又以前年度歲出轉入數2億7,870萬餘元，執行結果，應付保留數1億597萬餘元，占以前年度轉入數之38.02％，主要係「桃園浪漫茶香大道客庄茶故事園區計畫」尚未全部完工，及「千頃第中藥產業故事屋修復再利用規劃設計暨工程案」履約尚未完成，仍須保留繼續執行，亟待積極檢討改善預算執行力，避免發生進度落後及經費鉅額保留等情事，經函請檢討改善。據復：已於每月局務會議中檢討歲出預算執行情形，以前年度歲出預算執行亦配合進度積極執行中，嗣後將依歲出分配預算及計畫進度嚴格執行，以提升預算執行績效。

#### （四）110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項，已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表4），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

| 表4 110年度審核報告所列客家事務局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 營造客家文化特色景點，建置桃園市客家文化館舍及園區以提升客庄文化能見度，惟各場域營運均為虧損，且預計營運支出持續攀升，允宜妥為擬訂場地收費標準，並檢視營運策略及定位，運用「會、展、演、店」模式，增加企劃執行力，塑造亮點，以提升園區整體營運效率。 | 因客家文化館舍及園區營運仍多為虧損，業再研提審核意見詳「（三）、重要審核意見2.」 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.持續推動客庄環境創生計畫，再造客庄新生命，並補助民間團體辦理客家文化推廣活動，惟間有受疫情影響參觀人次逐年下降，或部分活動、館舍及園區與客家文化特色之連結薄弱，尚待強化行銷力度及連結客庄特色，以活絡客庄產業經濟及觀光環境。 |  |
| 2.配合國家臺三線客庄浪漫大道，形塑客庄特色景點，惟部分工程計畫提報作業未臻縝密及多次變更，致部分館舍開館期程延後，且執行地點偏離臺三線，影響計畫本質之系統性及連貫性，亟待加強需求溝通、設計審查及強化各計畫與臺三線周邊地區之串聯，以達計畫執行成效。 |  |

## 貳拾肆、體育局主管

體育局主管僅體育局1個機關，掌理桃園市體育政策規劃與推動、運動園區場館設施興設與管理、績優運動選手培訓與競賽項目發展、民間體育團體輔導考核、體育活動及賽會申辦、國際體育交流等業務。茲將111年度決算審核情形說明如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

#### （一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括興建體育運動場館、推廣全民運動、舉辦大型運動賽事、培養競技人才、促進國際體育交流、辦理運動場館查核等重要施政項目，均尚在執行中，主要係楊梅體育園區興建工程等尚未完成，仍須繼續執行。

#### （二）預算執行之審核

1.歲入預算數2億3,785萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億1,722萬餘元，應收保留數2,241萬餘元，主要係台灣中油股份有限公司補助觀音國民運動中心新建工程之捐獻收入，依實際執行情形撥款；合計決算審定數為2億3,964萬餘元，較預算增加178萬餘元（0.75％），主要係收回楊梅體育園區二重溪段部分地號建物拆遷救濟金。

2.以前年度歲入轉入數計2億3,683萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億355萬餘元（43.72％）；減免（註銷）數49萬餘元（0.21％），主要係中央補助款依實際結算金額撥款之結餘註銷；應收保留數1億3,279萬餘元（56.07％），主要係中央補助款依實際執行情形撥款。

3.歲出預算數9億4,547萬元，決算審核結果，審定實現數5億6,255萬餘元（59.50％），應付保留數3億4,022萬餘元（35.98％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為9億277萬餘元，預算賸餘4,269萬餘元（4.52％），主要係體育團體辦理各項體育活動等經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計11億5,645萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億5,051萬餘元（47.60％）；減免（註銷）數1億7,429萬餘元（15.07％），主要係楊梅體育園區部分土地尚未取得，且政策方向仍未核定，爰先予註銷土地取得及地上物拆遷補償等經費；應付保留數4億3,164萬餘元（37.32％），主要係龍岡全民運動館興建計畫尚未完成，須保留繼續執行。

#### （三）重要審核意見

1.部分國民運動中心委外營運來館人次已回升，惟有部分行政區潛在運動人口需求相對較高，允宜督促人口密度較高行政區之國民運動中心強化企劃執行能力，塑造亮點，以提升各運動場域營運效率。

圖1  體育局規劃興建11處國民運動中心及5處體育園區位置

資料來源：整理自體育局提供資料。

體育局為打造優質全民休閒運動環境，強化競賽場館建設，打造桃園市為體育大市，並提升桃園市運動人口，滿足市民運動環境之需求，已陸續規劃興建南平、桃園、中壢、平鎮、八德、蘆竹、中央大學、龜山、觀音、龍岡、大溪國小等11處國民運動中心及楊梅、中壢、龍潭、大園及桃園等5處體育園區（圖1）。截至111年底止，興建完成且已營運者，計有南平、桃園、中壢、平鎮、八德、蘆竹、中央大學及大溪國小等8處，除中央

表1  委外營運國民運動中心109至111年度淨收益及來館人次統計

單位：新臺幣千元、人次

| 場館名稱 | 行政區 | 興建總經費 | 啟用營運日 | 年度 | 委外營運 收入 | 3年度 淨收益 | 年平均 淨收益 | 來館人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桃園國民運動中心 | 桃園區 | 437,378 | 107.05.22 | 109 | 4,622 | 9,931 | 3,310 | 560,099 |
|  |  |  |  | 110 | 1,648 |  |  | 278,365 |
|  |  |  |  | 111 | 3,659 |  |  | 340,707 |
| 南平 運動中心 | 桃園區 | 196,308 | 107.09.01 | 109 | 2,442 | 5,057 | 1,685 | 146,447 |
|  |  |  |  | 110 | 960 |  |  | 85,545 |
|  |  |  |  | 111 | 1,670 |  |  | 135,834 |
| 中壢國民運動中心 | 中壢區 | 612,898 | 107.09.17 | 109 | 6,639 | 15,443 | 5,147 | 781,061 |
|  |  |  |  | 110 | 3,115 |  |  | 519,935 |
|  |  |  |  | 111 | 5,688 |  |  | 725,355 |
| 平鎮國民運動中心 | 平鎮區 | 426,590 | 108.04.20 | 109 | 2,717 | 4,446 | 1,482 | 508,895 |
|  |  |  |  | 110 | 906 |  |  | 324,343 |
|  |  |  |  | 111 | 823 |  |  | 457,572 |
| 八德國民運動中心 | 八德區 | 505,287 （尚未結算） | 110.10.12 | 109 |  | 10,171 | 8,417 | － |
|  |  |  |  | 110 | 1,972 |  |  | 87,514 |
|  |  |  |  | 111 | 8,199 |  |  | 439,666 |
| 蘆竹國民運動中心 | 蘆竹區 | 497,812 | 108.12.20 | 109 | 2,057 | 4,613 | 1,537 | 281,924 |
|  |  |  |  | 110 | 964 |  |  | 195,294 |
|  |  |  |  | 111 | 1,591 |  |  | 265,834 |

註：1.110及111年度受疫情影響減免部分租金及權利金，致110及111年度之營運總收入均較109年度減少。

2.委外營運收入為土地租金及權利金收入。

3.資料來源：整理自體育局提供資料。

大學及大溪國小2處由學校自行營運外，其餘6處均以促參法於107至110年間委外營運（OT），每年收取定額權利金、土地租金及營運權利金。近3年度（109至111年度）委外營運國民運動中心平均淨收益為148萬餘元至841萬餘元不等，由高而低依序為八德、中壢、桃園、南平、蘆竹、平鎮，來館人次除八德國民運動中心因110年10月開始營運外，其餘5處已逐漸回升（表1），其中南平、中壢及蘆竹等3處國民運動中心來館人次回升比率已達9成。鑑於桃園區、八德區、中壢區及平鎮區為每公里人口數最多之前4行政區，運動人口及潛在運動需求相對較高，允宜督促委外營運廠商加強上開國民運動中心之企劃執行能力，積極塑造亮點，以提升各運動場域之營運效率，經函請檢討改善。據復：將定期推出優惠課程及辦理公益活動，並自112年起配合市府政策推行銀髮族運動檢測、兒童營隊及女性運動等計畫，持續輔導營運廠商發展特色亮點活動，提升營運績效；另針對潛在運動人口需求相對較高之行政區，推動微型運動中心興設計畫，第一階段與社會住宅結合，以民眾較喜愛的體適能中心及韻律教室為主，提供市民更多的運動場地，讓運動服務更加多元。

2.規劃興建體育園區及運動中心，建構完整運動環境，惟興建工程規劃未臻周妥，肇致多次變更設計增加經費，加重市府財政負擔及影響工期，又龍潭體育園區驗收合格後閒置14個月未營運使用，及桃園國民運動中心游泳池修繕工程耗資鉅額經費遲未改善完成，均待檢討改善，以發揮場館預期效益。

體育局陸續規劃興建國民運動中心11處及體育園區5處，截至111年底止，已營運者8處，仍未辦理者3處（中壢、大園及桃園體育園區）、辦理工程招標者2處（龜山及龍岡國民運動中心）、興建完成未營運者1處（龍潭體育園區）、完工確認或尚未完成驗收者2處（楊梅體育園區、觀音國民運動中心），其中龍潭、楊梅體育園區、觀音國民運動中心及桃園國民運動中心等4處運動場域，截至111年底止興建總經費15億7,880萬餘元，經查其執行情形，核有下列事項：

表3 工程執行變更設計及展期次數暨展延日數情形

單位：新臺幣千元、日、％

| 工程名稱 | 決標金額 | 變更及展延次數（展延後完工日） | 增加金額 （占決標％） | 原施工期程 | 准延日數 | 原訂完工 日期 | 實際完工 日期 | 實際營運 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 1,198,230 |  | 79,614 （6.64％） |  |  |  |  |  |
| 龍潭體育園區興建工程-（第一期） | 183,600 | 8次 （110.11.13） | 62,170 （33.86％） | 902 | 445 （49.33％） | 109.05.31 | 110.11.02 | 尚未營運 |
| 龍潭體育園區興建 工程-（第二期） | 63,249 | 5次 （110.09.13） | 1,173 （1.85％） | 150 | 64 （42.67％） | 110.07.25 | 110.09.11 | 尚未營運 |
| 楊梅體育園區興建 計畫-跆拳道暨運動場館新建工程 | 579,013 | 8次 （112.01.17） | 16,270 （2.81％） | 650 | 213 （32.77％） | 111.06.17 | 完工 確認中 | 尚未營運 |
| 觀音運動中心統包 新建工程 | 372,367 | 6次 （111.08.16） | 無變更金額 | 800 | 205 （25.63％） | 110.12.21 | 111.08.15 | 驗收中 |

註：1.資料時間：截至111年底止。

2.資料來源：整理自體育局提供資料。

表2  計畫預計工程期程與發包工程期程差異情形

| 計畫名稱 | 核定期程 | 預計工程期程 | 月數 | 發包工程期程 | 月數 | 增加月數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龍潭體育園區興建計畫（含一及二期） | 106.06-109.12 | 108.03－109.11 | 21 | 108.03－110.7 | 29 | 8個月 |

註：1.觀音國民運動中心係由臺灣中油股份有限公司同意補助4億元，未有興建計畫書。

2.資料來源：整理自體育局提供資料。

（1）部分工程計畫提報作業未臻縝密，且多次變更設計增加經費逾原決標金額3成，加重地方政府財政負擔，並致完工日較預計落後7至17個月，徒增園區營運期程之不確定性，允宜加強需求溝通及細部設計審查能力，並研謀善策落實執行進度控管，以避免影響啟用時程及提升資源運用效益：依教育部體育署核定補助之「龍潭體育園區興建計畫」列示，施工階段為108年3月至109年11月，於109年12月30日驗收完成並將委託民間廠商營運（OT），工程係委託市政府工務局養護工程處（下稱養工處）辦理專案管理、規劃、設計、工程發包、施工及保固等作業，發包預計施工完成日為110年7月25日已較計畫書所列期程（21個月），增加8個月（表2），顯見計畫提報工程期程未臻縝密；又截至111年底止，龍潭體育園區、楊梅體育園區及觀音國民運動中心等3項計畫（4項工程），或因建照未取得無法施工、或為配合執照及五大管線審查、或設計單位疏失等，分別辦理5至8次變更設計及展延工期（表3），其中龍潭體育園區興建工程（第一期）增加工程經費6,217萬餘元（占原決標金額之33.86％），已逾原決標金額3成，需全數由市府自籌財源因應，大幅增加地方政府財政負擔。另前揭4項工程因變更設計及新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，多次增加工期64日至445日不等（占原契約施工期程之25.63％至49.33％，表3），導致實際完工日較預計落後約7至17個月，尚待辦理完工確認及驗收作業，徒增開館期程之不確定性，允應檢討強化需求溝通及細部設計審查等能力，並研謀善策落實各階段執行進度控管，以避免影響啟用時程及提升資源運用效益，經函請檢討改善。據復：將加強規劃設計階段工程合理性之評估，並於工程階段督促承商趲趕工進、加強相關機關橫向聯繫，以縮短行政流程，期使各工程能如期如質完工。

表4 龍潭體育園區興建計畫辦理促參作業期程

| 階段 | 所需期程 | 應辦理日 | 實際辦理日 | 落後月數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 315至405天 |  |  |  |
| 可行性評估 | 105至120天 | 109.09.10 | 110.05.27 | 8個月 |
| 先期規劃 | 45至60天 |  |  |  |
| 招商準備 | 60至75天 | 110.02.10 | 110.12.20 | 10個月 |
| 公告招商 | 75至105天 | 110.04.10 | 111.04.21 | 12個月 |
| 甄審及評決 | 30至45天 | 110.06.25 | 112.05.10 | 22個月 （仍無廠商投標） |

資料來源：整理自體育局提供資料。

（2）龍潭體育園區興建計畫延遲辦理促參相關作業，且因營運收入評估分析未盡周妥而無廠商參與投標，肇致多功能運動暨管理中心驗收合格後閒置14個月遲未營運使用，並衍生閒置期間需額外支出管理成本，亟待檢討積極改善，以發揮計畫預期效益：體育局依教育部體育署核定之龍潭體育園區興建計畫書，規劃興建曲棍球場、棒壘球場、環形步道、滯洪池及多功能運動暨管理中心，預計於109年12月30日驗收完成並將管理中心委託民間廠商營運（OT）；該局即委託養工處代辦「龍潭體育園區興建工程（含1及2期）」，截至111年底止，已投入興建總經費3億725萬餘元（教育部體育署補助款1億4,500萬元、地方自籌款1億6,225萬餘元）。按該工程（第2期）預定完工日為110年7月25日，倘以促參作業基本辦理期程之最短作業期程315天（表4）推算，該局最遲應於109年9月10日前啟動促參相關作業流程，以利工程完工即順利銜接營運，惟迄110年5月27日始完成「桃園市龍潭體育園區營運移轉OT前置作業委託技術服務」採購案決標作業，已較上開應辦理促參作業最短期程落後8個月，且於110年12月20日核定「桃園市龍潭體育園區營運移轉OT前置作業委託技術服務」可行性評估報告（定稿版）進行招商準備作業，及於111年4月21日辦理第1次公告招商，亦較公告招商階段應辦理日落後12個月（表4）。又龍潭體育園區之可行性評估報告係以桃園國民運動中心實際開設之開班數量與開班率為評估基礎，惟龍潭區人口數未及桃園區人口數之3成，土地面積為桃園區面積2倍以上，換算其人口密度較桃園區人口密度低逾8倍，卻以桃園國民運動中心實際開設情形作為推估基礎，顯示營運收入評估分析未盡周妥，造成該局於111年4月21日及5月25日辦理第1次及第2次公告招商均無廠商參與投標。嗣經該局蒐集潛在廠商建議擬定調整構想，改以管理中心為OT營運唯一範圍，並於112年4月11日辦理第3次公告招商，惟截至112年5月10日為招商截止日，仍無廠商參與投標，遲未完成議約及簽約事宜，已較甄審及評決階段應辦理期程落後22個月，園區設施於111年3月10日驗收合格，除曲棍球場及棒壘球場已於112年1月委託龍潭區公所代為管理外，其餘多功能運動暨管理中心驗收合格後，截至112年5月已閒置14個月，相關設施未營運使用且逾保固期限（非結構物1年），並衍生閒置期間額外管理成本（如水電費及保全等）共計128萬餘元，徒增公帑支出，允應儘速研謀具體改善對策並積極控管進度，避免營運期程持續延宕，俾利發揮計畫預期效益，經函請檢討改善。據復：繼續辦理第4次招商，後續倘招商未果，將委請專家學者與經驗豐富之民間機構，並邀集市府觀光旅遊局、青年事務局及文化局共同研議評估，重新檢視及討論更多元招商機會。

表5 桃園國民運動中心游泳池修繕工程經費及工期

單位：新臺幣千元

| 採 購 案 名 稱 |  | 契約金額 | 預計完工日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 27,201 |  |
| 桃園國民運動中心新建工程緊急修復委託勞務服務採購案 | 小計 | 26,733 |  |
|  | 原契約 | 12,700 | 110.04.30 |
|  | 第一次契約變更 | 14,033 | 111.03.31 |
|  | 不當黨產處理 委員會審查作業 |  | 112.04.29 |
| 貓道排水管阻塞改善工程（註1） |  | 317 | 112.05.15 |
| 新增排水管、過濾出水管工程 |  | 149 |  |

註：1.截至112年3月底止尚未決標，以工程預算金額列示。

2.資料來源：整理自體育局提供資料。

（3）桃園國民運動中心游泳池修繕工程耗資近3千萬元且整體工期長達841日曆天，已逾2年遲未完工，嚴重影響運動場館使用效益，亟待檢討修繕進度停滯責任並加強控管執行，以避免開放時程持續延宕：體育局辦理桃園國民運動中心新建工程，委託市府新建工程處（下稱新工處）辦理專案管理、規劃、設計、工程及保固等作業，於107年2月完工，同年4月完成驗收，工程結算金額為4億3,737萬餘元，嗣依據「促進民間參與公共建設法」委由中國青年救國團（下稱救國團）營運管理，於107年5月啟用營運後即有多項設備待修繕，惟因原施工廠商倒閉未踐履保固責任，爰新工處依政府採購法第22條第1項第3款限制性採購之規定，委託救國團辦理「桃園國民運動中心新建工程緊急修復委託勞務服務（開口契約）採購案」，契約價金為1,270萬元（表5），預計修繕期間為110年3月1日至4月30日止，並於同年3月1日開工，惟救國團因施工期間發現游泳池結構體固定工法支撐不足，需變更泳池池體修繕工作項目，辦理該案第1次契約變更，追加金額計1,403萬餘元，工程預計完工日自110年4月30日延後至111年3月31日（展延11個月），變更後總價為2,673萬餘元，由新建工程保固保證保險契約賠償金支應1,268萬餘元，及由救國團暫為墊支1,405萬餘元，惟該項墊支款迄至111年9月20日始獲不當黨產處理委員會同意動支，又因救國團內部審查作業，致預計完工日自111年3月31日再延後至112年4月29日（持續落後近13個月）。復為解決游泳池貓道排水不良、出水管漏水等問題，該局自行辦理貓道排水管阻塞改善、新增排水管及過濾出水管等2項工程招標作業，預計完工日為112年5月15日，並進行游泳池排水放水作業、全系統及漏水測試，故游泳池修繕工程預計完工日延至112年6月20日，游泳池開放時間將持續延至112年7月下旬。綜上，桃園國民運動中心游泳池修繕工程由原契約1,270萬元，增加修繕經費1,450萬餘元（約114.18％），且整體施工期間自110年3月1日（游泳池修繕起始日）至112年6月20日，工期長達841日曆天，該修繕工程已逾2年仍未完工，屢遭民眾陳情，嚴重影響運動場館使用效益，亟待檢討修繕工程進度停滯責任，並加強控管執行，以避免游泳池開放時程持續延宕，經函請檢討改善。據復：修繕工程於110年3月1日起開工，期間歷經泳池結構體支撐不良、尋求專家學者會勘、籌措預算、變更契約、不當黨產處理委員會有疑慮延遲動支及原物料上漲等因素，致修繕工程於112年5月始完工，俟驗收及設備測試順利即可恢復營運；新工處將就本案興建工程缺失造成之保固修繕費用、OT廠商營業損失等進行評估，俾利後續向原營造廠商及監造廠商求償。

3.重視各項運動發展，打造多元運動場館，惟桃園國際棒球場啟用迄今淹水問題未獲解決，影響球賽期程及場地使用效益，且市立田徑場及體育館地下室一樓廁所改善工程進度落後及施工管理未臻周妥，亟待檢討改善，俾提升運動場館使用效益。

桃園國際棒球場

（圖片來源:擷取自體育局網站）

體育局為建構及推展多元運動環境，賡續規劃興設及改善運動設施，截至111年底止，轄管公立運動場館計有桃園市立綜合體育館等9處，其中自行管理者計5處，委託代管者1處，另有3處為OT館舍。復為妥善管理所轄運動場館設施，於111年度編列6,583萬餘元（含中央補助款3,562萬餘元）辦理相關設施改善，截至111年底止，實現數738萬餘元（11.22％），主要係市立田徑場及體育館地下室一樓廁所整修計畫及桃園國際棒球場外野看台修繕工程尚未完工。經查運動場館設施管理維護情形，核有下列事項：

5                                         壘球場

主球場

副球場

桃園國際棒球場暨青埔運動公園

（圖片來源:擷取自體育局網站）

| （1）桃園國際棒球場啟用迄今淹水問題未獲解決，影響球賽期程及場地使用效益，有待深入研析釐清淹水原因，審慎妥謀改善：體育局為推展棒球活動，於中壢區青埔建置國際比賽規格之棒球場，場區包含桃園國際棒球場（下稱主球場）、青埔運動公園棒球場（下稱副球場）及壘球場，分別於98年11月及12月完工，另於101年10月完成外野看台增建工程。復為提高主球場營運效益及服務品質、提供優質棒球比賽環境，引進民間參與公共建設機制，100年1月至110年7月委由大桃猿育樂股份有限公司營運管理，嗣110年間重新公開招商，評選委由台灣樂天運動育樂股份有限公司營運管理，許可期間自110年7月29日至120年7月28日止，為期10年，委託營運管理範圍包括主球場、副球場、壘球場及周邊附屬設施設備，該局每年收取土地租金 350 萬元，並依營運收入按比例收取變動權利金。按桃園國際棒球場自100年啟用迄今，若逢大雨即淹水，多次影響球賽進行，問題延續多年未獲解決，又112年4月初之連日大雨，造成球場草皮淹水，影響球賽期程。本處於112年4月27日會同該局人員現勘球場，主球場草皮雖無積水，惟球場周圍有明顯青苔，顯示淹水問題係經年累月，據稱係因主球場之黏土層及不織布層排水性差，無法承受瞬間或連日大雨所致，若 表6 整修及維護工程預算編列情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 年度 | 桃園國際 棒球場 | 青埔運動公園 棒球場及壘球場 | 108年度 全國運動會（註1） |
| 合計 | 100,000,000 | 17,000,000 | 499,280,000 |
| 105 | － | 17,000,000 | － |
| 106 | － | － | － |
| 107 | 70,000,000 | － | 40,080,000 |
| 108 | 20,000,000 | － | 459,200,000 |
| 109 | － | － | － |
| 110 | － | － | － |
| 111 | 10,000,000 | － |  |
| 註：1.108年度全國運動會維護館舍包含市立體育館等其他公立運動場館。 2.桃園國際棒球場108年度預算因部分項目取消，由1億2千4百萬元減少至2千萬元。 3.資料來源：整理自體育局預算書。 |  |  |  |

| 要解決尚須刨除不織布層，並更換黏土材質再進行各層舖設，工程耗時且所需經費甚鉅；又現勘主、副球場及壘球場用地相鄰，且完工時期相近，惟經詢問委外廠商結果，淹水情形僅發生於主球場，副球場及壘球場皆未發生，顯示淹水問題除上述原因外，有無其他因素，允宜分析釐清；又主球場、副球場及壘球場105至111年度經費預算分別計有1億 表7 桃園國際棒球場（主球場）收入及維護費用統計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 收入 |  |  |  | 維護費用 |  |  |  |
|  | 合計 | 外野看台 | 權利金 | 土地租金 | 合計 | 外野看台 | 計分板 | 廁所 |
| 合計 | 19,719,697 | 16,137,940 | 2,787,224 | 794,533 | 51,321,917 | 950,044 | 50,276,873 | 95,000 |
| 105 | 3,849,165 | 3,462,506 | 386,659 | － | － | － | － | － |
| 106 | 2,130,958 | 1,812,672 | 318,286 | － | － | － | － | － |
| 107 | 3,985,212 | 3,461,816 | 523,396 | － | 50,661,429 5,384,556 | 384,556 | 50,276,873 | － |
| 108 | 3,207,791 | 2,627,146 | 580,645 | － | － | － | － | － |
| 109 | 3,619,966 | 3,076,798 | 543,168 | － | 407,648 | 312,648 | － | 95,000 |
| 110 | 1,598,226 | 1,163,156 | 435,070 | － | 153,960 | 153,960 | － | － |
| 111 | 1,328,379 | 533,846 | － | 794,533 | 98,880 | 98,880 | － | － |
| 註：1.110年7月前舊合約未收取土地租金，110年7月起新合約始收取土地租金，惟110及111年度因辦理紓困致全部及部分減免。 2.111年度權利金收入截至112年5月底止尚未收繳。 3.LED計分板維護更新經費包含青埔運動公園棒球場計分板。 4.資料來源：整理自體育局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 元、1,700萬元，及108年度全國運動會編列 4億9,928 表8 青埔運動公園棒球場（副球場）及壘球場收入及維護費用統計 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 收入 | 維護費用 |  |  |  |  |
|  |  | 合計 | 108年度全國運動會 | 小額修繕 | 計分板 | 整修工程 |
| 合計 | 12,000 | 15,606,204 | 9,791,677 | 2,379,340 | 420,925 | 3,014,262 |
| 105 | － | 4,010,076 | － | 618,864 | 376,950 | 3,014,262 |
| 106 | － | 696,109 | － | 696,109 | － | － |
| 107 | － | 165,680 | － | 121,705 | 43,975 | － |
| 108 | － | 9,986,895 | 9,791,677 | 195,218 | － | － |
| 109 | 12,000 | 349,139 | － | 349,139 | － | － |
| 110 | － | 300,655 | － | 300,655 | － | － |
| 111 | － | 97,650 | － | 97,650 | － | － |
| 註：1.107年度計分板部分維護作業併入桃園國際棒球場LED計分板維護更新統包 工程辦理，相關費用未列入統計。 2.資料來源：整理自體育局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

萬元用於改善桃園市各運動場館或設施（表6），經運用歲計會計審核分析系統（CBA）篩選該局總分類明細帳，統計有關主球場、副球場及壘球場已列支之維護費用，分別計有5,132萬餘元（表7）、1,560萬餘元（表8），維護項目主要係外野看台、計分板、小額修繕、及108年全國運動會場地或設施維護，均無主球場草皮淹水之相關修繕支出，據稱主要係由OT廠商支應改善淹水相關支出。綜上，主球場淹水問題由營運廠商處理多年仍未有效改善，又主、副球場及壘球場用地相鄰，及完工日相距不到2個月，惟僅主球場有淹水問題，允宜深入分析釐清淹水肇因，審慎妥謀改善，以提升場地使用效能，經函請檢討改善。據復：營運廠商已租用吸水車設備，以因應球賽進行；同時協詢專業廠商進行評估，研議草皮排水改善之相關工法，作為優化棒球場設施設備之參考。

| 表9 市立田徑場及體育館地下室一樓廁所裝修工程 執行情形 單位:新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 | 核定經費 |  |  | 截至111年底止 執行情形 |  |
|  | 合計 | 中央補助款 | 地方自籌款 | 執行數 | 執行率 |
| 合計 | 42,331 | 26,250 | 16,081 | 4,624 | 10.92 |
| 桃園市立田徑場 廁所整修計畫 | 27,331 | 16,875 | 10,456 | 2,985 | 10.92 |
| 桃園體育館 地下室一樓 廁所及空間改善 | 15,000 | 9,375 | 5,625 | 1,638 | 10.92 |
| 資料來源：整理自體育局提供資料。 |  |  |  |  |  |

市立田徑場及體育場廁所工程現勘情形

（2）市立田徑場及體育館地下室一樓廁所改善工程進度嚴重落後及施工管理未臻周妥，亟待檢討改善，以避免影響場館使用效益：體育局為改善場館設備老舊情形，獲前瞻基礎建設－城鄉建設－充實全民運動環境計畫補助辦理市立田徑場及體育館地下室一樓廁所及空間改善工程（因市立田徑場及體育館為比鄰場館，爰廁所整修工程併同辦理），核定總經費4,233萬餘元（含中央補助款2,625萬元，地方自籌款1,608萬餘元），工程於111年6月6日開工，預定112年4月12日完工。截至111年底止，已編列預算4,233萬餘元，累計執行數462萬餘元，執行率僅10.92％（表9），主要係工程多次流標、工程施工期間因受場館辦理活動及未知隱蔽管線因素（水閥位置不明確及老舊無法止水、樓板電力隱蔽管線）影響施工，致工程進度落後及預算執行績效欠佳；又本處與該局人員於112年4月13日現勘時發現，工程已逾預定完工日期，惟現場尚未完工，且該日無施工跡象，依據承辦人員稱，廠商該日並無申請停工或展期，顯示該工程除進度嚴重落後外，施工管理亦欠周妥，亟待加速工進，以避免影響場館使用效益，經函請檢討改善。據復：將每週列管追蹤工程執行情形，必要時召開工程進度檢討會議，協助掌握執行進度落後關鍵因素，督促檢討解決方案及追趕進度。另工程遲延履約部分將於完工後依契約扣罰。

#### （四）110年度重要審核意見追蹤查證情形

本處於110年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，皆已依改善措施持續辦理中（表10）。

| 表10 110年度審核報告所列體育局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 依改善措施持續辦理 |  |
| 1.近5年度持續編列預算推動體育園區與國民運動中心之興建，惟連年預算執行率未能有效提升，致鉅額預算保留執行，亟待強化執行能力，以提升資源運用效益及施政效能。 |  |
| 2.整建改善平鎮棒球場暨射箭場老舊館舍及設施以提升活動安全，惟間有工程規劃、執行及驗收缺失改善作業未臻妥適，且嚴重逾期完工及鉅額違約金與罰款尚待追討等情事，亟待檢討健全工程管理及監督機制，以提升機關工程品質及預期效益。 |  |

## 貳拾伍、青年事務局主管

青年事務局主管僅青年事務局1個機關，掌理桃園市青年綜合發展、職涯發展及公共參與等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次：

#### （一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括營運青年創業基地及設計人才培育基地、協助青年與產業對接、促進青年體驗學習並發展多元觀點、鼓勵青年參與公共事務等重要施政項目，均尚在執行中，主要係中壢一號地方創生基地裝修工程委託規劃設計監造技術服務及XR領域活動推廣計畫尚未完成，仍須繼續執行。

#### （二）預算執行之審核

1.歲入預算數1,611萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,662萬餘元，較預算增加51萬餘元（3.17％），主要係青年創業基地租金收入較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計2,000萬元，決算審核結果，審定實現數2,000萬元（100％）。

3.歲出原編列預算數2億501萬餘元，因人事費原列預算不敷支應，經動支各類員工待遇準備214萬餘元，合計2億716萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億9,877萬餘元（95.95％），應付保留數222萬餘元（1.07％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為2億100萬餘元，預算賸餘615萬餘元（2.97％），主要係營繕工程、勞務採購及補助經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計1,532萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,511萬餘元（98.63％）；減免（註銷）數21萬餘元（1.37％），主要係青年創業貸款利息補貼等計畫賸餘。

#### （三）重要審核意見

1.為鼓勵青年接觸地方事務，積極配合推動地方創生青聚點計畫，惟執行成效尚待提升，亟待推廣善用實體交流據點，以增進地方創生所需多元知能，並提升空間整備效益。

青年事務局配合教育部青年發展署推動「發展及整備地方創生青聚點計畫─打造區域性青聚點」計畫，作為北區青聚點，扮演區域共好、地方共創之平臺角色，107至111年度透過青年投入永續發展行動計畫，累計辦理75組青年團隊之培訓及輔導，亦鏈結北區青聚點15組青年團隊，進行交流學習與資源共享，建立桃園地方創生生態圈。110、111年度預算共編列1,975萬元，辦理現有場域空間整備、青聚點營運管理及人才培力、地方創生相關組織之盤點及串聯等事項。經查其執行情形，核有：（1）規劃與青年行動團隊合作12場次之地方創生跨域交流活動，惟實際辦理情形較原訂活動目標減少1場次，且有3場次僅1個團隊參加，執行成效尚待提升，允宜朝向更多元主題規劃與觸及領域，以增進地方創生團隊參與意願；（2）依110年北區青聚點地方創生團隊徵件

北區青聚點場館空間

（圖片來源：摘自青年事務局網站）

辦法及桃園市111年青年投入永續發展行動計畫，分別徵選出15組北區團隊及15組永續計畫團隊，提供輔導諮詢門診、業師實地訪查及創生資源媒合等服務，截至111年底止，共計完成輔導諮詢門診48場次，惟有7組團隊未曾運用相關資源、11位業師於履約期間未提供諮詢及9位業師僅提供1次諮詢服務，允宜檢討服務資源使用情形欠佳原委並加強推廣運用；（3）北區青聚點場館以青年事務局2樓空間、桃園設計庫及桃園社會企業中心平鎮館作為實體交流聚點，獲教育部青年發展署補助預算625萬元，改善該場館空間予青年團體免費使用，惟各場館實際租借使用狀況不佳，111年度主辦實體活動僅有3場次、累計110人次，亦無北區青聚點相關團隊進駐，亟待善用場地資源，以提升空間整備效益等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將加強跨縣市宣傳及徵求地方創生團隊參與，並檢討活動主題與內容規劃是否符合需求，以提升活動執行成效；（2）將加強行銷推廣輔導諮詢門診資訊服務，於各項活動中宣傳輔導諮詢門診，並公開業師名單、經歷及其專長領域等資訊，供地方創生團隊依需求諮詢並協助媒合合適之業師顧問；（3）場館因裝修工程施工期間未開放借用及配合防疫政策，致地方創生團隊減少借用辦理實體活動，且地方創生團隊主要蹲點於所屬創生場域，駐點需求較低，目前北區青聚點相關場館主要以辦理策展活動為主，若團隊有駐點需求，將依其性質轉介至協力基地。

2.為活絡營造青年創新創業環境，成立青創基地並持續辦理營運管理，惟部分輔導及協助進駐團隊績效有待提升，允宜檢討改善，以避免政府創育輔導資源集中及重複配置，並提升青創基地整體營運成效。

青年事務局於105至107年分別成立青創指揮部（以物聯網相關創新應用為發展重點）、安東青創基地（以發展AR、VR、MR、ICT創新科技或數位內容產業相關創新應用為主題）及新明青創基地（以AI人工智慧及智慧機器人為發展重點），鼓勵創業者進駐青創基地之獨立辦公空間與共同工作空間，協助創業者取得國內外創業資源、合作夥伴及專業化的諮詢輔導與市場商機的鏈結機會。111年度分別以340萬元、386萬元及480萬元，將上開青創基地委託中原大學、黃騰國際行銷有限公司及國立中央大學營運管理。經查其執行情形，核有：（1）上開青創基地111年度輔導團隊數量分別為46組、38組、42組，全年度未接受媒合及無相關輔導績效者，分別有17組、16組及17組；又青創指揮部及安東青創基地111年度招募與基地發展主題相關團隊，全年度協助媒合及相關

表1   111年度青創基地進駐團隊輔導情形

單位：組、％

| 基地 | 輔導團隊數量 | 全年度未接受媒合及無相關輔導績效之團隊 |  | 招募與基地主題相關且有媒合及相關輔導績效之團隊 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 數量 | 占比 | 預計 數量 | 實際 數量 |
| 青創指揮部 | 46 | 17 | 36.96 | 12 | 11 |
| 安東青創基地 | 38 | 16 | 42.11 | 12 | 9 |
| 新明青創基地 | 42 | 17 | 40.48 | 12 | 16 |

資料來源：整理自青年事務局提供資料。

輔導績效之團隊數不足基地營運管理計畫需求說明書要求之12組（表1），整體營運管理成效有待提升；（2）部分前期進駐青年創業基地之團隊或依會員身分申請以青創基地作為登記處所之公司，未依規定於離駐後將公司登記地址遷出，或累計3年以上仍進駐青創基地，與青創基地招募資格規定不符，政府創育輔導顯有資源集中特定團體及重複配置等情事，經函請檢討改善。據復：（1）青創基地之進駐團隊，雖非所有進駐團隊皆即時有亮眼成績，然多數團隊皆持續穩健發展，將持續積極輔導，協助其提升相關績效；（2）已函請尚未遷址之會員及團隊限期遷址，屆期若仍未遷出，將函請國稅局及經濟發展局進行後續處分，並注意檢討改善相關履約管理及離駐作業；部分重複進駐之團隊業於112年3月底辦理離駐，未來將於招募時加強團隊資格審查。

#### （四）110年度重要審核意見追蹤查證情形

本處於110年度審核報告內列重要審核意見，計有為加強服務青年族群正向發展，培養團隊合作及探索活動風氣，打造桃園市青年體驗學習園區，獲金擘獎殊榮，惟園區尚未取得環境教育設施場所認證及國際認證，且在地學校入園情形偏少，跨日體驗服務量能偏低，允宜檢討改善，透過跨機關合作、異業結盟等發展多元化遊程方案，以吸引遊客入園及帶動地方產業發展1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理中。

## 貳拾陸、資訊科技局主管

資訊科技局主管僅資訊科技局1個機關，掌理數位政策規劃發展、智慧城市科技應用計畫推動、資訊平臺整合開發維運、資訊安全及市政網路規劃管理等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次：

#### （一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫5項，包括推動桃園市免費無線上網服務、市民卡應用功能維護擴充暨推廣行銷、資料探勘數據分析平臺維護及服務等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者3項，主要係桃園市市民卡行銷暨營運、資安監控暨情資交換中心服務及數位生活節等案尚未完成，仍須繼續執行。

#### （二）預算執行之審核

1.歲入預算數563萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,050萬餘元，較預算超收487萬餘元（86.44％），主要係桃園市認同卡及市民聯名卡合作廠商回饋金等收入較預期增加。

2.歲出原編列預算數2億8,949萬餘元，因辦理「千萬紅利桃子加倍贈活動」經費不足，經動支第二預備金400萬元，合計2億9,349萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億1,758萬餘元（74.14％），應付保留數4,145萬餘元（14.13％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為2億5,903萬餘元，預算賸餘3,445萬餘元（11.74％），主要係撙節支出及實際進用員額較少之人事費賸餘。

3.以前年度歲出轉入數計8,279萬餘元，決算審核結果，審定實現數7,764萬餘元（93.79％）；減免（註銷）數221萬餘元（2.67％），主要係110年度卡片管理系統維護服務案結餘款；應付保留數293萬餘元（3.54％），主要係109年度桃園市政府個人電腦租賃服務案尚未完成。

#### （三）重要審核意見

1.積極推動智慧應用創新服務，惟多數應用資料存取僅由各局處自行存放管理，又部分機關網頁連結資源不存在或錯誤，允宜透過資料治理平臺串接加值使用，並改善各資訊平臺系統之鏈結與公告資訊，俾發揮數位治理加乘綜效及提升資料加值運用效益。

市政資料治理暨大數據分析平台

（圖片來源：摘自資訊科技局提供資料。）

桃園市近年來為落實智慧城市建設，透過跨局處協調推動各項智慧城市科技治理，其中資訊科技局經爭取國家發展委員會「亞洲．矽谷 5G 創新應用計畫」補助經費4,600萬元，執行包括市政資料治理暨大數據分析平台等資料串接服務與驗證，以打造資料驅動決策之智慧政府。該局110及111年度分別編列634、986萬餘元辦理資安監控暨情資交換中心服務計畫，提供市政府及網域之所屬機關部署資訊安全防護與資通安全管理監控。經查其辦理情形，核有：（1）市政府32個局處單位經打造智慧城市服務創新應用成果共118項，惟多數創新應用資料存取僅由各局處層級自行存放管理，允宜加強資料整合串接及善用資料開放獎助民間發展加值應用，俾發揮數位治理加乘綜效；（2）打造「桃園網路e指通」、「福利智慧雲」及「桃園市政府資料開放平臺」等數位行政資源與公開資訊平臺便利民眾使用，惟經運用Screeming Frog SEO Spider等網頁連結診斷工具爬梳網站，發現計有537個連結資源不存在或錯誤，或提供服務項目未臻明確造成民眾誤解，有待改善資訊公開品質等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將透過「市政資料交換API GateWay平台」及「桃園市政府資料開放平台」，強化市政府內部機關，以及機關與民眾間之資料流通，以提升施政效能，並透過補助對桃園智慧城市及資訊科技發展具影響力之活動，擴大各界運用資訊科技與帶動產業發展；（2）網頁連結資源不存在或錯誤等，刻正於112年度委外資訊系統服務案進行修正，另已清查造成民眾誤解之數位行政公開平臺服務項目計104項，均已全數修正完成。

2.配合中央辦理機關資安治理成熟度評估，惟資安等級評估B級公務機關成熟度偏低且部分資安等級評估C級公務機關未依規完成分級要求，允宜檢討精進並加速提升成熟度，俾如期達成政府整體資安防禦目標。

表1 桃園市政府B級公機關資安治理成熟度評估級別情形

| 流程類別 | 級別 | 機關名稱 | 成熟度評估條件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 延伸流程 | 第5級 創新型 |  |  |
|  | 第4級 可預測型 |  |  |
|  | 第3級 制度化型 | 警察局 |  |
| 基本流程 | 第2級 管理型 | 教育局、資訊科技局、地政局、地方稅務局 |  |
|  | 第1級 基礎型 | 交通局 |  |
|  | 第0級 未成熟型 |  |  |

資料來源：整理自吳啟文、林晶瑩（2019）《政府機關資安治理成

熟度評估機制》及資訊科技局提供資料。

桃園市政府暨所屬機關配合資通安全管理法及資通安全責任分級辦法之規定，每2年函送該府暨所屬機關學校之資通安全責任評估等級至行政院核定。經行政院110年度核定桃園市政府暨所屬各機關學校資通安全責任等級屬B級者6個、C級59個、D級312個及E級18個，另由資訊科技局111年度編列220萬元辦理市政府資訊安全管理制度維護及輔導所屬機關制度導入計畫。經查其辦理情形，核有：（1）行政院推動「國家資通安全發展方案（110年至113年）」規劃113年政府機關所有A級與80％之B級機關成熟度需達成第3級以上，以提升整體資安防護韌性。桃園市資通安全責任等級評為B級公務機關者，計有警察局、教育局、資訊科技局、地政局、地方稅務局、交通局等6個機關，截至111年底止，僅警察局1個機關資安治理成熟度等級達第3級（制度化型）（表1），允宜檢討精進並加速提升資安治理成熟度；（2）交通事件裁決處、工務局、家庭暴力暨性侵害防治中心、大溪木藝生態博物館、龜山地政事務所、龜山區公所、車輛行車事故鑑定會、勞動檢查處、客家事務局、環境保護局、龍潭區公所、衛生局、楊梅區公所等13個機關，截至111年底止，尚未完成資通系統分級，及依防護基準落實執行控制措施；另大溪木藝生態博物館之「大溪時空旅人系統」業於108年上線，惟迄未執行弱點掃描；又楊梅區公所111年度未辦理機關資訊系統安全性檢測；觀音區公所於110及111年度皆未執行資通安全健診，且111年8月2日發生勒索病毒加密事件，雖已執行應變相關措施，惟截至111年底止，連同警察局交通警察大隊，均尚未辦理資通安全健診，皆核與資通安全責任等級分級辦法規定不合等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將持續精進並積極提升資安治理成熟度，並函請未達標準的B級機關併同加強，俾如期達成政府整體資安防禦目標；（2）已函請相關機關積極辦理改善，並納入112年度稽核重點。

#### （四）110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告內列重要審核意見，計有為提高行政效率及便民服務，持續導入智慧科技，開發多元應用加值服務，惟部分資訊系統建置規劃時，未審慎評估實際業務流程及需求，致建置完成未及2年即停止支用，允宜督促研謀改善，俾發揮系統建置效益1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理中。

貳拾柒、捷運工程局主管

捷運工程局主管計有捷運工程局1個機關，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

捷運工程局主管捷運工程局1個機關，掌理大眾捷運路網規劃、工程經費編擬與時程預算管控、施工管理、行車監控系統之規劃及土地開發、財源籌措等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫3項，包括桃園捷運系統航空城捷運線（綠線）、桃園捷運棕線、三鶯線延伸桃園八德、桃園捷運綠線延伸大溪及桃園都會區鐵路地下化計畫等重要施政項目，其中已完成者1項，尚在執行者2項，主要係桃園捷運綠線計畫尚未完成，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數70億7,000萬餘元，決算審核結果，審定實現數46億8,836萬餘元，應收保留數23億8,176萬餘元，主要係桃園捷運綠線計畫補助款依實際執行進度核撥；合計決算審定數為70億7,012萬餘元，較預算增加12萬餘元，主要係機場捷運延伸至中壢火車站增設中正路橫渡線段地下人行通道結構體工程委辦經費賸餘繳庫所致。

2.以前年度歲入轉入數計3億263萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億5,781萬餘元（85.19％）；減免（註銷）數3,414萬餘元（11.28％），主要係桃園捷運綠線延伸中壢計畫綜合規劃案中央補助款，依實際決標金額辦理註銷；應收保留數1,067萬餘元（3.53％），主要係桃園捷運綠線延伸中壢計畫綜合規劃中央補助款，依實際執行進度核撥。

3.歲出預算數89億2,325萬餘元，決算審核結果，審定實現數64億9,886萬餘元（72.83％），應付保留數23億8,271萬餘元（26.70％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為88億8,158萬餘元，預算賸餘4,166萬餘元（0.47％），主要係實際進用員額較預計減少致人事費賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計3億938萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億5,906萬餘元（83.74％）；減免（註銷）數3,964萬餘元（12.81％），主要係桃園捷運綠線延伸中壢計畫綜合規劃案經費結餘；應付保留數1,067萬餘元（3.45％），主要係桃園捷運綠線延伸中壢計畫綜合規劃階段相關作業尚未完成，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

捷運工程局主管僅作業基金－桃園市軌道建設發展基金1個單位。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有桃園捷運綠線延伸至大溪可行性研究、捷運三鶯線延伸桃園八德段暨其土地整合發展計畫、及桃園捷運棕線綜規、環評及（非）都市計畫變更等3項，實施結果，計有捷運三鶯線延伸桃園八德段暨其土地整合發展計畫，及桃園捷運棕線綜規、環評及（非）都市計畫變更等2項，因依實際辦理進度支用，致未達預計目標；另未執行者1項，係桃園捷運綠線延伸至大溪可行性研究，因計畫報告書送交通部審議中，尚未達付款要件，致未執行。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘15億9,340萬餘元，較預算賸餘6億5,699萬餘元，增加9億3,641萬餘元，約142.53％，主要係認列委託都市發展局代辦之捷運綠線及機場捷運延伸中壢線，增額容積移轉案件累計已收納增額容積價金，業務收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

#### （一）積極推動捷運綠線計畫建設，惟第1階段工程施工進度已較預定進度落後及第2階段工程招標進度不如預期，延後原通車期程，允宜檢討研謀改善措施，俾及早達成通車目標。

截至111年底捷運建設進度總覽

（圖片來源：摘自捷運工程局網站）

捷運機場線

捷運綠線

捷運棕線

捷運三鶯延伸八德

捷運綠線延伸中壢

桃園鐵路地下化

撰寫報告

轉行政院續審

交通部審查通過

行政院核定

撰寫報告

市都委會審議

都市計畫變更送

審核通過

環評經環保署

行政院核定

公告

決標

施工

營運

可行性研究階段

綜合規劃階段

工程招標

施工

階段

營運

通車

交通部審查

報告完成送

交通部審查

報告完成送

資料來源：摘自捷運工程局網站。

可行性研究階段

綜合規劃階段

工程招標

施工

階段

營運

通車

已營運通車

市政 府 施工中

綜        合規劃   報告書送中央  審核中

綜        合規劃   報告書送中央  審核中

綜        合規劃   報告書送中央  審核中

交通部鐵道 局 施工中

轉行政院續審

交通部審查通過

圖1  截至111年底捷運建設進度總覽

桃園捷運綠線跨南崁溪景觀橋施工情形

（圖片來源：摘自桃園軌道願景館網站）

| 市政府因應未來交通需求，規劃機場捷運線、捷運綠線、捷運綠線延伸中壢、台鐵桃園鐵路地下化構成環狀主幹線，及透過捷運棕線、捷運三鶯線延伸桃園八德段與大台北都會區捷運系統聯結，促進新北桃園都市縫合，並以上開6條軌道系統（圖1），串連桃園區、中壢區及航空城三大都會區為桃園都會區整體捷運路網，以推動桃園地區經濟發展及競爭力。捷運工程局辦理捷運綠線（即桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫），計畫總建設經費為982億6,400萬元（中央補助397億4,400萬元、地方自籌585億2,000萬元），計畫期程自103至119年底止，全線採一次核定，分2階段通車，截至111年底止，累計編列預算382億9,907萬餘元，累計實支數354億6,749萬餘元（含預付款92億6,359萬餘元），預算執行率92.61％；計畫總進度因發現地下文資、地下管線遷移及疫情等非預期因素影響，經工期展延核定後調整為44.82％，尚符合預定進度，惟依捷運綠線綜合規劃報告載述，第1階段預計於113年12月31日通車，第2階段預計於117年12月31日通車，工程進度未如預期。另第1階段通車路段各主體工程標案（表1），分別於107年8月28日（GC01標）、108年1月2日（GM01標）及7月15日（GC02標、GC03標）開工，按上開3件土建標案（GC01、02、03）契約推算竣工日期，分別為114年11月26日、115年8月11日、115年12月12日；第2階段通車路段主體工程標案中GC05標已於112年2月1日開工，按該案契約推 表1 捷運綠線工程採購分標期程情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣億元 |  |  |  |  |
| 工程分標 | 決標金額 | 開工日期 | 契約預定竣工日期 | 原核定 通車期程 |
| GM01機電標 | 324.09 | 108年1月2日 | 119年12月31日 | - |
| GC01土建標 | 127.95 | 107年8月28日 | 114年11月26日 | 113年底 |
| GC02土建標 | 161.63 | 108年7月15日 | 115年8月11日 |  |
| GC03土建標 | 190.22 | 108年7月15日 | 115年12月12日 |  |
| GC04土建標 | - | - | - | 117年底 |
| GC05電梯 電扶梯標 | 10.39 | 112年2月1日 | 119年12月31日 | - |
| 註：1.GC01土建標之 G13、G13a、G14、G31及G32站原核定通車期程為113年 底（第1階段通車）；GC01土建標之G01至G03站原核定通車期程為117 年底（第2階段通車）。 2.GC04標自112年4月20日辦理公開招標作業，歷經3次公開招標皆因未 達法定開標家數而流標，再於112年6月26日起辦理第4次公開招標。 3.資料來源：整理自行政院公共工程委員會公共工程雲端服務網資料。 |  |  |  |  |

算竣工日期為119年12月31日。經查該局第1、2階段工程執行情形，核有：1.第1階段GC01標、GC02標、GC03標等3件土建標預計於115年12月竣工，依施工現況優先通車範圍恐推延至115至116年以後始能通車，較原訂113年底通車期程將延遲2至3年；2.第2階段優先通車範圍之GC04標，自110年11月30日起辦理公開招標作業，至111年3月23日止，歷經2次無廠商投標而流標，經研議後將電梯電扶梯部分分拆出為GC05標（電梯電扶梯標）業已決標並於112年2月1日開工；另分拆電梯電扶梯標後之GC04標自112年4月20日起辦理公開招標，歷經3次公開招標皆因未達法定開標家數而流標，再於112年6月26日起辦理第4次公開招標（預計112年7月4日開標），經推估第2階段通車範圍恐推延至120年後通車，已較原核定117年底之通車期程目標延遲近3年，恐致114至120年間營運票收130億8,400萬元及附屬事業收入6億5,400萬元等自償性收入難以達成；又營造工程物價指數仍有持續上漲趨勢，及缺工缺料等不利招標等因素，提高捷運綠線建造成本，勢將增加市政府財政負擔，允宜儘速辦理GC04標公開招標作業及趲趕各標工進，以達成如期如質通車之計畫目標；3.機場捷運線及捷運綠線等2條路線已公告實施捷運兩側禁建、限建範圍圖，允應積極依政府資訊公開法第6條規定，將捷運路線兩側禁、限建範圍之資訊主動公開，以利民眾利用等情事，經函請檢討改善。據復：1.GC01標、GC02標及GC03標將協調專案管理廠商、統包廠商加速設計進度，及調整工法、增加工作面併行施工及投入更多人力資源等方式趲趕施工進度；2.GC04標已積極趕辦招標；3.已配合內政部營建署設置之環境敏感地區單一窗口查詢平台，建置桃園機場捷運及捷運綠線兩側禁、限建範圍，並將已公告實施禁限建公告範圍公開於該局官網供民眾查閱，以提升民眾查詢便利性。

#### （二）持續興建捷運綠線主體工程，惟GC03標辦理文化資產保存及軌道挖掘潛盾機之規劃作業未臻周妥，影響工程之推動，允宜檢討改善，避免耽延捷運綠線整體工程之完工期程。

捷運工程局辦理「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」（下稱GC03標工程），於108年7月4日以金額190億2,200萬元決標，原預計於115年12月12日

G07站日治時代遺構

（圖片來源：摘自自由時報網站）

完工，截至112年4月底止，工程進度為31.49％，較原預定進度55.14％，落後23.65個百分點。經查GC03標工程辦理情形，核有：1.該局於105年接獲通報G07站（桃園火車站）發現疑似遺址，經與文化局及履勘委員於現場會勘，因現場發現疑似日治時期鐵道線路遺構，當時委員即建議執行簡易考古挖掘，惟該局遲未規劃處置，亦未將其納入GC03標工程契約之業主需求，致統包商於投標時未納入規劃辦理，嗣於108年7月15日開工後，統包商始規劃辦理G07站文化資產挖掘保存作業，該項作業原規劃辦理期程為273日，惟實際執行3年餘，且因文化資產保存法第57條規定，發見疑似考古遺址應即停止工程或開發行為之進行，致GC03標工程停工416日，經統包商提出工期展延及變更設計之申請，預計增加預算1億3,736萬餘元及工期569日，嚴重影響捷運工程整體進度；2.按統包工程契約第2條第4款規定，統包商應詳實辦理地質調查以作為潛盾機切刃齒盤設計依據，惟廠商未確實辦理，且使用零件規格與服務建議書不符，致僅鑽掘1個月餘，因切刃齒異常磨耗而停機更換切刃盤，耽延挖掘進度約10個月等情事，經函請檢討改善。據復：1.已要求統包商趲趕工進，針對G07站不受挖掘文化資產影響之部分持續施工，而G10站將交通維持計畫調整為不對稱形式，將工區分為南北工區，以加開工作面方式，縮短站體工作期程。另已加速解決因疫情影響致外籍移工、外籍顧問無法入境問題，並針對進度落後案件，將召開專案會議進行管制；2.因地質調查與現況發生非預期差異，致使潛盾機切刃齒磨耗異常，為避免影響擴大，已要求統包商須採取停機更換切刃盤之額外補救措施，並負擔額外產生之工作及成本；另已要求統包商辦理加開其他工作面，提早施作G11站及G12站車站出入口工項，維持工程整體進度持續推進，並請統包商提出相關趲趕工進作為。

（三）持續辦理捷運綠線各場站土地開發工作，惟招商進度落後，場站土地開發收益延遲收繳，不利自償性收入目標，允宜積極辦理，俾及時達成土地開發效益。

| 捷運工程局自三心六線捷運路網中，規劃26處具發展潛力的基地辦理捷運土地開發，透過徵求投資人出資興建土地開發大樓，使參與開發案之土地所有權人、投資人及主管機關共享土地開發利益等開發機制，以促進都市土地有效利用，帶動沿線都市更新發展，提升都市景觀；另市政府可將土地開發利益挹注軌道建設發展基金，作為捷運建設所需經費來源。目前規劃26處開發基地，依照各路線建設期程及周邊發展情形分為短、中、長期啟動招商作業，該局已於111年陸續啟動捷運路線土地開發招商作業，其中機場捷運線A10車站專用區已於111年7月正式公告徵求投資人；另捷運綠線規劃之捷運土地開發基地計有G01站等6座車站、計7處捷運土地開發用地（表2）， 表2 捷運綠線計畫土地開發基地招商情形 單位：平方公尺 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 車站站名 | 行政區 | 基地面積 | 興建樓層數 | 預計招商期程 |
| 合計 | - | 29,158 | - | - |
| G01 | 八德 | 9,987 | 20F/B3 | 114年2月 |
| G04（G04-1出入口） | 八德 | 3,080 | 19F/B4 | 115年4月 |
| G04（G04-3出入口） | 八德 | 2,567 | 18F/B4 | 115年4月 |
| G05 | 八德 | 2,713 | 19F/B4 | 115年1月 |
| G08 | 桃園 | 4,483 | 18F/B4 | 114年10月 |
| G09 | 桃園 | 2,610 | 18F/B4 | 114年10月 |
| G31 | 大園 | 3,718 | 11F/B3 | 116年1月 |
| 資料來源：整理自捷運工程局提供資料。 |  |  |  |  |

合計面積約2.92公頃，該7處基地已完成用地取得作業，並預計於114年2月至116年1月間起陸續辦理招商事宜，惟參照臺北市政府捷運工程局先前辦理土地開發期程，從招商程序至基地開發完成取得使用執照，需耗時3至4年之久，推估捷運綠線之土地開發將延遲至118到120年間始能開發完成並交付使用，其土地開發收益收繳時間將較捷運綠線計畫綜合規劃報告之規劃期程落後5至7年，原預估113至115年可收繳之場站土地開發收益42億1,100萬元將延遲收繳，不利自償性收益之計畫目標，允宜加速辦理招商開發事宜，以達成場站土地開發收益，經函請檢討改善。據復：提前於捷運綠線通車前完成特種建築物核定，積極啟動招商及整體進度管控，以確保所有權人權益；優先開辦G08、G09站土地開發，其餘各站則視週邊地區發展及施工排程儘速推動，以達成土地開發效益挹注建設經費，減輕市政府財政負擔。

四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表3），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

| 表3 110年度審核報告所列捷運工程局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 積極推動捷運綠線計畫建設，惟整體施工進度已較預定進度落後且幅度有持續加大趨勢，及執行道路挖掘與交通維持等施工管理未周妥，允宜檢討研謀改善措施，俾提升施工進度及工程品質，以如期如質達成通車目標。 | 因捷運綠線工程進度持續落後，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」 |
| 表3 110年度審核報告所列捷運工程局主管重要審核意見覆核辦理情形（續） |  |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）持續推動捷運綠線主體工程興建，惟完成設計及工程發包後直接工程成本與設計費用大幅調升，總建造成本卻未併同調整，勢將壓縮間接工程成本及物價調整費等各項經費，允宜妥為評估並研提具體因應措施，以維計畫之推行及財務健全。 |  |
| （二）持續辦理捷運各項計畫綜合規劃作業，惟部分計畫實際辦理期程已較原預定進度落後，允宜積極研謀因應措施，加速完成綜合規劃作業，以利儘速進行捷運工程之施工，並及早達成通車目標。 |  |

貳拾捌、統籌支撥科目

統籌支撥科目包括公務人員退休及撫卹給付、公務人員各項補助及慰問金、災害準備金及各類員工待遇準備等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫4項，下分工作計畫4項，已執行完成者3項，尚在執行者1項，主要係各項災害緊急搶救及復建工程等案尚未完成，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲出原編列預算數32億1,706萬餘元，因人事處等37個機關人事費不足，申請動支各類員工待遇準備計1億857萬元，併入機關預算執行後，預算數為31億849萬餘元，決算審核結果，審定實現數22億9,970萬餘元（73.98％），應付保留數3億8,035萬餘元（12.24％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為26億8,005萬餘元，預算賸餘4億2,844萬餘元（13.78％），主要係依實際需要支用，執行數較預計減少。

2.以前年度歲出轉入數7億1,467萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億2,558萬餘元（73.54％）；減免（註銷）數8,443萬餘元（11.81％），主要係各項工程經費結餘；應付保留數1億465萬餘元（14.64％），主要係各項災害復建工程尚未完成。

貳拾玖、第二預備金

（一）預算執行之審核

第二預備金預算數4億元，計有市政府等12個主管機關，依預算法第70條規定申請動支，經市政府核准動支2億9,666萬餘元（74.17％），未動支數1億333萬餘元（25.83％）。市政府各機關申請核准動支第二預備金之總額，占年度歲出決算審定數之0.22％，動支數額均經併入各機關年度預算配合相關計畫執行，市政府並依預算法第70條規定編具第二預備金動支數額表，分別於111年3月7日以府主預字第1110055779號、111年9月16日以府主預字第1110256802號及112年5月15日以府主預字第1120124359號等函送請市議會審議，並經市議會第2屆第22次臨時會、第8次定期會及第3屆第3次臨時會審議通過。

（二）重要審核意見

第二預備金案件及金額均較以前年度增加，且保留金額占核准動支金額逾2成，允宜加強申請案件審查並衡酌計畫整體期程與執行能力，避免經費保留情事。

年度

資料來源：整理自桃園市政府提供資料。

年度

資料來源：整理自桃園市政府提供資料。

依據預算法第70條規定，各機關有原列計畫費用因事實需要奉准修訂致原列經費不敷、原列計畫費用因增加業務量致增加經費，或因應政事臨時需要必須增加計畫及經費等情形時，得核准動支第二預備金。及各機關單位預算執行要點第31點規定略以，各機關有合於預算法第70條各款情事者，經檢討年度預算相關經費確實無法容納，得申請動支第二預備金，惟動支時，應衡酌執行能力，避免於年度結束申請保留。經查各機關動支第二預備金執行結果，核有：市政府等12個主管機關申請動支第二預備金，經市政府核准動支29案，金額合計2億9,666萬餘元，動支案件數及金額均創近5年度新高（圖1），且警察局、交通局、秘書處、法務局、經濟發展局及原住民族行政局等6個機關，未及於年底前執行完竣，合計辦理歲出保留7,690萬餘元，占核准動支金額25.92％，經函請市政府加強申請案件審查，督促並衡酌整體期程與執行能力，避免經費保留情事。據復：將參酌以前年度第二預備金執行狀況與各年預算實現率，衡酌機關執行能力，並請各申請動支機關於動支前審慎評估計畫是否存有待解決問題與預計工程採購招標期程，亦促請機關積極執行，以避免動支後於年度結束申請經費保留。