## 壹、市議會主管

市議會主管僅市議會1個機關，掌理議決直轄市法規、直轄市預算、直轄市特別稅課及臨時稅課與附加稅課、直轄市財產之處分、直轄市政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例、直轄市政府及市議員提案事項、審議直轄市總決算審核報告、接受人民請願及其他依法律賦予之職權等。茲將111年度決算審核結果說明如次：

#### （一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫4項，包括議決直轄市法規、預算案等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者2項，主要係零星採購案尚未完成，仍須繼續執行。

#### （二）預算執行之審核

1.歲入預算數5萬餘元，決算審核結果，審定實現數9萬餘元，較預算增加4萬餘元（72.18％），主要係汰換公務機車貨物稅退稅所致。

2.歲出預算數6億7,577萬餘元，決算審核結果，審定實現數6億1,123萬餘元（90.45％），應付保留數852萬餘元（1.26％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為6億1,976萬餘元，預算賸餘5,600萬餘元（8.29％），主要係人事費賸餘及業務費按實際需要支用。

3.以前年度歲出轉入數計2,508萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,135萬餘元（45.28％）；減免（註銷）數1,372萬餘元（54.72％），主要係議員出國考察計畫因屆任期不再執行與採購財物經費結餘。

貳、市政府主管

市政府主管計有公務機關19個，市營事業單位3個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算、附屬單位決算營業及非營業部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

市政府主管包括秘書處、研究發展考核委員會、法務局、主計處、人事處、政風處、新聞處及12個區公所等19個機關，掌理該府辦公場域管理、各項市政事務性工作；辦理各項重大業務整合、輔導及管考，提供優質為民服務措施；自治法規之研議審查、消費爭議調解、法律諮詢；歲計、會計、統計事宜；推動各階層員工核心職能及在職訓練，優化桃園市公務人力素質；建構員工廉政倫理規範；新聞發布與媒體聯繫、市政行銷策略與規劃及有線電視之輔導與管理；區里自治行政等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫75項，下分工作計畫90項，包括推動節能減碳措施、營造優質洽公及辦公場域、管制考核各機關重大施政計畫、完備桃園市自治法規體系、督導各機關內部審核減少浪費、彈性調整組織充實機關人力、擬定具體興利防弊措施加強肅貪防貪、行銷桃園市整體形象等重要施政項目，其中已執行完成者38項，尚在執行者52項，主要係龍潭區道路路平專案改善及龜山區全區道路暨坑洞機動養護等工程尚未完工，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數18億3,122萬餘元，決算審核結果，修正增列應收保留數455萬餘元，係增列蘆竹區公所應收之違約金收入；審定實現數14億7,923萬餘元，應收保留數3億6,395萬餘元，主要係台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金尚待收取；合計決算審定數為18億4,318萬餘元，較預算增加1,196萬餘元（0.65％），主要係場地設施使用費收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計7億4,663萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億9,588萬餘元（26.24％）；減免（註銷）數3,122萬餘元（4.18％），主要係行政罰鍰已屆期未能收繳，辦理註銷；應收保留數5億1,952萬餘元（69.58％），主要係台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金按計畫進度撥入、中央補助款依實際執行情形撥款等。

3.歲出原編列預算數87億5,368萬餘元，因秘書處辦理市府外牆修復及大樓公廁修繕工程、研究發展考核委員會辦理1999專線話務人力擴充、法務局辦理辦公廳舍裝修統包工程、楊梅區公所租用臨時辦公廳舍及新建市民活動中心變更設計，暨龜山區公所辦理第一公墓遷葬所需經費等事由，經動支第二預備金8,933萬餘元，及秘書處等12個機關因人事費原列預算數不敷支應等事由，動支各類員工待遇準備4,815萬餘元，合計88億9,117萬餘元，決算審核結果，審定實現數70億4,713萬餘元（79.26％），應付保留數13億6,766萬餘元（15.38％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為84億1,479萬餘元，預算賸餘4億7,637萬餘元（5.36％），主要係各項工程結餘款及依業務實際需要支用。

4.以前年度歲出轉入數計28億7,920萬餘元，決算審核結果，審定實現數18億2,139萬餘元（63.26％）；減免（註銷）數1億539萬餘元（3.66％），主要係八德區道路及排水改善等工程結餘；應付保留數9億5,241萬餘元（33.08％），主要係觀音區多功能場館、楊梅區公所行政大樓暨停車場等工程尚未完工。

二、附屬單位決算營業部分

市政府主管包括桃園航空城股份有限公司、桃園大眾捷運股份有限公司、桃園果菜市場股份有限公司等3個單位。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有不動產開發及營運、區段徵收代辦業務、客運收入、青果及蔬菜銷售等5項，實施結果，計有區段徵收代辦業務、客運收入及蔬菜銷售等3項，因航空城區段徵收代辦業務尚未簽約、受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，年度總旅次量較預計減少，及受暖化效應影響，蔬菜欠收，交易量較預計減少等，致未達預計目標。

（二）盈虧之審定

決算審核結果，審定淨損7億7,514萬餘元，較預算淨損5億2,170萬餘元，增加2億5,343萬餘元，約48.58％，主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，桃園大眾捷運股份有限公司客運收入較預計減少所致。

三、附屬單位決算非營業部分

市政府主管包括（一）作業基金：桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金；（二）特別收入基金：桃園市有線廣播電視事業發展基金等共2個單位。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務（營運）計畫主要有辦理投融資業務收入、急難貸款業務、有線廣播電視發展計畫等3項，實施結果，因實際收回住宅貸款利息、申請急難貸款之需求較預計減少，或因補助及捐助費用依實際需求支用等，均未達預計目標。

（二）餘絀之審定

1.作業基金：決算審核結果，審定賸餘62萬餘元，較預算賸餘37萬餘元，增加25萬餘元，約67.64％，主要係依銀行利率覈實認列利息收入，及部分貸款戶提前繳清貸款，支付銀行之手續費較預計減少所致。

2.特別收入基金：決算審核結果，審定短絀398萬餘元，較預算短絀583萬餘元，減少184萬餘元，約31.66％，主要係補助及捐助費用依實際需求支用所致。

四、提供市政府決定施政方針之建議意見

依審計法第70條及預算法第28條規定，本處應提供審核市政府以前年度歲入、歲出、財務（物）經營管理、附屬單位預算（包含營業及非營業部分）等預算執行之有關資料，及財務上增進效能與減少不經濟支出之建議，以供市政府作為決定113年度施政方針之參考。茲將所提建議意見，摘述如次：

（一）開源績效經中央考核成績逐年向上提升，惟節流績效考評結果欠佳，且近年市政府推動各項重大公共工程及基礎建設計畫，財政負擔沉重，整體財務風險遽增，亟待強化開源節流措施，提升自籌財源，以利達成市政府財政之永續性。

依據行政院主計總處108至110年度各直轄市及縣（市）財政績效與年度預算編列及執行面向之考核，整體考核包含債務管理、開源節流績效、地方政府清理欠稅情形及其他增減分項目等面向，雖桃園市開源績效評分結果逐年向上提升，惟節流績效則自108年度之80.30分逐年下降至110年度之74.50分，於六都居末，致整體考核成績居於第三名。鑑於政府財政狀況為奠定政府競爭力之基礎，嚴格控制預算歲入歲出差短、公共債務餘額，維持適度支出規模，確保自償性債務之穩定性，強化開源節流措施，提升自籌財源，方能展現地方治理能力，強化城市競爭力。茲建議如次：

1.確實研提各項開源工作計畫：（1）公有地出售筆數及面積大幅成長，允宜靈活運用出租、設定地上權等多元方式，活化利用公有非公用不動產，避免僅以出售土地之賣斷方式增加政府歲收，以達公有土地之利用，並創造永續財源；（2）部分公有土地利用現況調查為空閒地，迄未納入閒置或低度利用土地列管，且部分空置地遭占用或長期閒置，允宜善加利用政府開放資料加強清查公有土地現況，以避免土地閒置或低度利用；（3）平均每人每日垃圾清運量逐年攀升，居六都之冠，現行一般廢棄物清除處理費以按用水量計算徵收為主，不符合污染者付費原則，允宜推動以專用垃圾袋計量徵收垃圾清除處理費，透過以量計價、以價制量方式，引導民眾落實源頭減量及資源回收，俾降低垃圾處理需求；（4）部分機關就清查市有財產加強公有土地管理運用之開源項目未提出工作計畫，且部分規費收費標準，未落實依規定檢討，允宜督促各機關確實研提具體開源工作計畫。

2.貫徹執行節流措施：（1）人事費占自籌財源之比率偏高及社會福利經費自籌情形欠佳，允宜妥為思考組織設計與員額編制，並衡酌政府財政量能及審視各項補助發放標準，以強化節流措施；（2）長期對公共自行車服務提供前30分鐘免費優惠已形成財政沉重負擔，允宜參酌國內外實務案例研議採漸進方式減少補貼，並透過將廣告收入等財源納入經營模式考量方式，減輕財政壓力，以利公共自行車永續經營；（3）育兒津貼、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助等補助款，核有重複補助或兼領等情事，允宜加強審核機制，以促使政府有限資源合理運用；（4）部分促參案件進度落後嚴重，甚至無辦理進度或停辦，導致公共建設或土地無法發揮預期效益或閒置，允宜積極協助各機關解決促參案所面臨問題，以引進民間資源，共同提升公共建設服務效能。

（二）積極推動各項重大建設，歲入歲出持續短絀，雖靈活運用納入集中支付之基金或專戶資金供市庫運用，致舉借債務降低，惟專戶調度金額及自償性公共債務大幅增加，財政負擔仍屬沉重，允宜研擬相關預警機制，以管控財務風險。

行政院主計總處110年度依中央對直轄市與縣（市）政府計畫及預算考核要點考核結果，桃園市於財政績效與年度預算編列及執行面向之「年度債務管理績效」1項，居各市縣之倒數第5名，顯見債務管理成效，亟待改善。110年度歲入歲出短絀62億餘元，較109年度短絀34億餘元，增加27億餘元，約79.73％，市政府積極推動各項重大建設，歲入歲出持續短絀，雖靈活運用納入集中支付之基金或專戶資金供市庫運用，致舉借債務降低，惟市政府109及110年度向基金或專戶分別調度285億餘元及416億餘元，約增加45.61％，調度金額位居六都第4；且自償性公共債務自109年底之241億餘元，增加至110年底之477億餘元，增幅近1倍，財政負擔仍屬沉重；又截至110年底止，市政府核定辦理1億元以上之重大施政計畫（含前瞻基礎建設計畫）預估經費，計有150案，預估計畫建設總經費5,917億餘元，其中須由市政府公務或基金籌編預算3,563億餘元，未來5年尚須籌編1,716億餘元，凸顯為因應未來各項重大公共建設計畫之資金需求龐鉅，仰賴中央政府或舉借債務以挹注施政需求之比重逐漸增加。另依行政院主計總處統計，106至110年間之營造工程物價總指數漲幅18.87％，其中工資類指數漲幅11.96％；建築工程總指數漲幅19.17％，其中勞務（即工資）類指數漲幅12.68％，顯見營建工程成本漲幅頗鉅，且因缺工問題嚴重，整體營建成本持續提高，凸顯各自償性公共建設計畫，投入成本持續攀升，償債財源若未及時調整，將存有影響自償性公共建設計畫原預估自償率之實現。為維持自償性債務之穩定性，建請積極就整體經濟變動因素，研擬相關預警機制，以確保自償率之穩定，並督促各計畫主管機關落實檢討因應，以控制財務風險。

（三）積極規劃建置生質能中心以妥善處理廢棄物，惟營運期程落後，大量垃圾去化不及暫置掩埋場，且現行一般廢棄物清除處理費以按用水量計算徵收為主，不符合污染者付費原則，允宜籌謀善策因應，俾降低垃圾處理需求。

桃園市升格後人口逐年成長，平均每人每日一般垃圾清運量自106年度0.48公斤，逐年增加至110年度之0.63公斤，高居六都之冠，且一般垃圾清運量由103年度之35萬餘公噸，攀升至110年度52萬餘公噸，已超過欣榮焚化廠約40萬公噸之處理量能，大量去化不及之垃圾以掩埋或打包方式暫置於掩埋場，一般廢棄物妥善處理率由103年度之100％，下降至110年度之89.11％，除106年度外皆居六都之末，又生質能中心營運期程落後，垃圾去化量能不足情況日趨嚴重；另桃園市現行一般廢棄物清除處理費以「按用水量計算徵收」方式為主，惟用水量與垃圾產出量非直接正相關，清除處理費附隨自來水費徵收方式無法減少垃圾量產生，亦不符合使用者付費或污染者付費原則，而隨袋徵收是以「專用垃圾袋」為計量工具，隨垃圾量計徵清除處理費，較符合公平合理原則，為避免發生垃圾處理危機，允宜籌謀善策因應，透過以量計價、以價制量方式，引導民眾自動減少廢棄物產生並落實分類回收，俾達成源頭管理垃圾減量目標。

（四）持續推動公共污水下水道系統建設，以提高接管普及率，允宜妥善規劃控管各系統之建設期程落實執行，並通盤檢討污水收集範圍與處理量能，避免完工後污水處理量能未如預期之施政風險。

持續推動公共污水下水道系統之規劃及興建，截至110年底止，刻正執行（含規劃）桃園BOT等12處系統與3處集污區之建設，及啟用桃園北區等10座水資源回收中心，惟各系統或有部分落後期程，或未達預期目標，或刻正修正實施計畫，另經查截至110年底止，公共污水下水道普及率19.49％，於六都中排名最末，低於全國平均39.78％；又轄內都市計畫區域尚有楊梅交流道附近特定區等尚未納入現有污水系統收集範圍，另桃園市各污水下水道系統規模及處理量能大小不一，或存有採用污水量推估因子偏差，致使部分水資源回收中心建設及污水處理效能欠佳，又轄內已規劃或規劃中之污水系統設計處理量能未如預期，及設施投入建設完工後，產生效能過低風險；另中壢、大園、觀音、平鎮、八德等區及龍潭渴望園區（屬民眾申請納管）用戶接管數計9,892戶，該等地區屬水資源回收中心未建設完成，或為專用污水下水道範圍，惟仍列計於公共污水下水道接管數，影響普及率之正確性等情，允宜妥善規劃控管各系統之建設期程落實執行，並通盤檢討污水收集範圍與處理量能，避免完工後污水處理量能未如預期之施政風險。

（五）營造客家文化特色景點，建置客庄館舍及園區以提升客庄文化能見度，惟各場域間有工程計畫提報作業未臻縝密及多次變更，致工程經費遽增，或營運虧損且預計營運支出持續攀升，及參觀人次逐年下降等情，亟待妥謀善策，積極提升整體營運績效，以活絡客庄產業經濟及觀光環境。

客家事務局以「讓客家走入生活、結合在地」政策目標，配合客委會發布之桃園市8大客家文化重點發展區，投入興建七大館舍，已分別於108、110及111年度陸續開放營運，惟查永安海螺文化體驗園區工程計畫、1895乙未戰役紀念公園規劃設計暨工程計畫、桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程計畫之實際工程發包至施作完成期間較原預計增加1至10個月不等，且該3項計畫及臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程計畫分別因機關需求辦理變更、或設計單位漏項、或基地條件變更及民眾陳情、或追加音樂廳及研習館等，辦理3至10次變更設計及工程展延，增加工程經費合計高達5億2,042萬餘元，其中2億6,398萬餘元未獲中央補助，須由市政府自籌財源因應，大幅增加財政負擔，允宜加強需求溝通與細部設計審查等能力，及提升資源運用效益。又統計截至110年底止，永安海螺文化體驗園區、1895乙未戰役紀念公園、桃園北區客家會館、崙坪文化園區及臺灣客家茶文化館等場域相關收入僅10萬餘元，尚不足以支應1,585萬餘元之營運支出，收支短絀高達1,574萬餘元，且預計111年度營運總支出4,489萬餘元，較110年度之1,585萬餘元攀升2倍餘，持續加重市府財政負擔。另桃園客家文化館、鍾肇政文學生活園區、崙坪文化地景園區、桃園北區客家會館及1895乙未戰役紀念公園等5館舍參觀人次，由108年度之63萬餘人次逐年遞減至110年度之47萬餘人次，均待強化行銷及積極活絡觀光環境，有效帶動各館舍與園區之參觀人次，以提升整體營運效益。

（六）桃園大眾捷運股份有限公司累積虧損持續擴增，臺灣桃園國際機場聯外捷運系統之產權移轉與系統設備重置計畫均待完成，又桃園航空城股份有限公司業務與部分主管機關重疊，營業收益持續入不敷出，兼以舉債支應開發亞洲．矽谷創新研發中心之鉅額建設經費，財務狀況面臨嚴峻挑戰，亟待研謀短中長期財務調度因應措施，並建立長期商業模式，增闢穩定財源。

桃園大眾捷運股份有限公司110年度淨損9億8,212萬餘元，連同前期累積虧損18億6,234萬餘元，合計待填補之虧損已達28億4,446萬餘元，占資本總額30億元之94.82％，與交通部簽訂臺灣桃園國際機場聯外捷運系統之租賃契約業於111年2月屆期，通車迄今5年卻仍未完成產權移轉，系統設備之重置計畫亦無著落；又桃園航空城股份有限公司業務與部分主管機關業務重疊，成立以來營業收益持續入不敷出，110年度雖因領取北區綜合展示館建物拆遷補償費及救濟金之營業外收入，獲致淨利1億2,460萬餘元，截至110年底止，待填補之虧損仍高達5,740萬餘元，縱獲市政府以亞洲．矽谷創新研發中心開發預定地作價增資，卻亦須擔負鉅額建設經費，預估高達46億8,912萬餘元，爰於109年以前揭開發預定地向銀行融資46億7,600萬元，貸款期限5年；市政府財務狀況面臨嚴峻挑戰，亟待督促各營業基金研謀短中長期財務調度因應措施，並建立長期商業模式，增闢穩定財源。

（七）空地稅之徵課除可挹注市庫穩定財源，有效優化政府財政，增進公共利益外，亦有助於抑制土地囤積，促進房市供給，降低炒房投機利得，遏阻房價飆漲，允宜研議運用地理資訊科技清查並開徵空地稅或照價收買之可行性，以維護社會公平正義。

空地稅是對未利用或低度利用土地課徵懲罰性賦稅，以加重土地持有成本，迫使地主出售或使用，不僅可加速土地開發，亦可增加政府財源；財政部、內政部前於100年度廢止停徵空地稅之執行事項，各地方政府已可開徵空地稅；平均地權條例亦明訂空地定義、發行債券照價收買與隨時公開出售、限期建築（或增建、改建、重建）等相關規定，可茲作為空地認定清查之基準、照價收買資金之籌措方式、不肖建商利用建照延期規避之遏阻對策；又都市計畫區多已完成道路、排水與電力設施及自來水系統，可供政府劃定為限期建築（或增建、改建、重建）之區域；惟空地稅開徵前需投入大量人力資源清查丈量轄內空地，為提升清查效率，加速開徵期程，允宜研議運用地理資訊科技清查並開徵空地稅或照價收買之可行性，俾抑制土地囤積，促進房市供給，降低炒房投機利得，遏阻房價飆漲，維護社會公平正義。

（八）為實現居住正義，執行社會住宅政策，惟部分住宅興建及包租代管計畫推動進度未如預期，致償債財源遞延，及全球進入升息循環，原規劃之自償性債務償還與舉借風險俱增，允宜籌謀因應，積極推動完成。

政府為照顧弱勢及青年族群之居住需求，實現居住正義並健全住宅市場，推動社會住宅政策，截至111年2月28日止，規劃興辦社會住宅13,257戶，市政府自辦興建者，計有中路二號等5處（1,569戶）已完工、八德三號等9處（2,820戶）興建中、桃園段武陵小段31地號都市更新事業（復興路）1處（75戶）已決標待開工；中央（住都中心）興建者，計有慈文安居等2處（460戶），均已決標待開工；其餘8,333戶尚在規劃中。另行政院於106年3月核定「社會住宅興辦計畫」，結合政府興建與包租代管等2種供給方案，增加政府住宅政策供給資源，同時透過包租代管民間住宅，發揮租屋市場與購屋市場相互調控之市場均衡機制，以達穩定住宅市場及安定人民居住之目標。經查桃園市執行機關住宅發展處辦理社會住宅政策情形，核有：1.部分社會住宅興建進度未如預期致償債財源遞延，原規劃之自償性債務償還與舉借風險俱增；2.積極辦理社會住宅包租代管計畫，第1至3期媒合總戶數於六都中表現亮眼，惟第3期計畫之執行率未達5成，亟待持續積極推動完成。

（九）補助民間團體辦理各項社會福利活動，惟長期以來受補助團體之資格認定過於寬鬆，且屢屢補助屬娛樂性質之活動，與公彩基金擴充社會福利功能及照顧弱勢之原則相悖，亟待檢討受補助資格及活動性質之認定，俾有效提升財政資源之效益及公益性。

財政部國庫署於111年4月25日公布，市政府截至110年底止，公益彩券盈餘待運用數11億8,122萬餘元，尚待妥適規劃運用。經統計桃園市公益彩券盈餘分配基金近5年補助民間團體辦理社福活動之經費總額，110年度實支數4,069萬餘元，惟該基金歷年補助民間團體案件核與社會福利政策未盡相符，核有：1.該基金106至110年度受補助民間團體名單，宗親會及青商會等非教育、文化、社會福利團體近年亦常高居獲補（捐）助經費前10名內，顯示社會局對除外團體認定存有過於寬鬆之疑慮，且長年大額補（捐）助渠等非公益團體情形，亟待釐清資格認定疑慮，俾有效提升財政資源之效益及公益性；2.110年度截至10月底止補助民間團體辦理社福活動計291案，補助總額2,079萬餘元，其中屬補助非教育、文化、社會福利團體辦理之活動，且每次補助金額超過2萬元者，計有169案，補助金額1,294萬餘元，為避免補助款流於辦理體育文康、歌唱活動，甚至投資活動等非為照顧弱勢之必要支出，且與擴充社會福利功能及照顧弱勢之原則有違，亟待檢討其妥適性。

（十）部分學校辦理政府採購執行過程未臻周妥，允宜檢討改善，以維持採購作業合理公平。

政府訂頒政府採購法以建立採購制度及公平公開採購程序，以提升採購效率及確保採購品質，藉由明確之規範，以避免機關辦理採購有妨害或限制競爭等不當行為，亦建立廠商間彼此良性競爭之投標環境，避免假性競爭或惡意不競爭。惟政府採購法施行至今，仍有部分投標廠商以特定組合參與投標或刻意造成不合格標之情形，進而影響採購公平性及決標結果等情事，顯示機關辦理政府採購，仍需採購人員妥善辦理審標程序以避免疑似圍標等情。經查部分學校辦理採購作業執行情形，有3家廠商投標，其中2家投標廠商未檢附押標金繳納憑據等主要資格文件，經審查判定為不合格標，僅餘1家廠商符合資格，疑有刻意製造不合格標情事；不同之投標廠商中有3家或2家以上廠商使用相同領標電子憑證序號或電子領標網路位址（IP）相同等異常情事，審標人員對於明顯不符資格條件廠商參與投標，疑涉有圍標嫌疑之事證缺乏警覺性，致未能及時發現並依法妥處，仍逕行決標，審標作業核欠周妥，允宜檢討改善，以維持採購作業合理公平。

五、災害防救相關預算執行情形之查核

依據災害防救法第57條及其施行細則第21條規定略以，實施災害防救之經費，由各級政府按災害防救法所定應辦事項，依法編列預算；各級政府依災害防救法第57條第2項規定調整當年度收支移緩濟急。據桃園市地區災害防救計畫（110~111年版）載以，災害防救預算之範圍含推動治山防洪設施、監測預警設備、土地減災利用、防災科技研究、應變儲備機具物資、教育宣導、演習訓練、防救災計畫擬定、執行災害防救工作之經常支出及其他災害防救相關經費等。經統計111年度市政府災害防救預算，在總預算部分，各相關局（處）編列預算9,051萬餘元，執行結果，實現數8,032萬餘元、應付保留數380萬元，合計決算審定數8,412萬餘元（表1），如加計災害準備金預算數14億1,900萬元核定動支之執行結果（實現數8億4,868萬餘元、應付保留數3億8,035萬餘元），合計決算審定數為13億1,316萬餘元；在附屬單位預算部分，各非營業特種基金編列預算712萬餘元，執行結果，決算審定數527萬餘元（表2）。茲將年來本處審核各機關災害防救預算執行情形所提之重要審核意見，擇要摘述如次：

（一）消防人力不足程度稍有改善，惟實際員額較預算員額短少人數為六都第2高，服務人口數比尚未達預期目標且部分大隊服務人口負擔較高，亟待增補消防人力及適時調整配置，以減輕消防執勤負擔及確保救災救護任務處理能力。（詳乙-46頁）

（二）依場所危險程度列管消防安全檢查對象，惟部分列管場所屢遭連續違規裁處遲未改善，或歇業及停業場所未辦理檢修申報，亟待妥謀善策，以維公共安全。（詳乙-48頁）

| 表1 桃園市總預算相關災害防救預算執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關 名稱 | 主管 災害事項 |  | 預算數 |  |  |  |  |  |  |  |  | 決算審定數 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合計 |  | 原列 災害防救 預算數 | 新增災害防救預算 |  |  |  |  |  | 合計 |  | 實現數 |  | 應付 保留數 |
|  |  |  |  |  |  | 小計 | 動支 第一 預備金 |  | 動支 第二 預備金 | 移緩 濟急 |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  | 1,509,517 |  | 1,509,517 | － | － |  | － | － |  | 1,313,169 |  | 929,017 |  | 384,152 |
| 災害 準備金 |  |  | 1,419,000 |  | 1,419,000 | － | － |  | － | － |  | 1,229,041 |  | 848,689 |  | 380,352 |
| 小計 |  |  | 90,517 |  | 90,517 | － | － |  | － | － |  | 84,127 |  | 80,327 |  | 3,800 |
| 市政府 | 各項災害 |  | 7,830 |  | 7,830 | － | － |  | － | － |  | 7,009 |  | 7,009 |  | － |
| 民政局 | 生物病原災害 |  | 15,285 |  | 15,285 | － | － |  | － | － |  | 15,285 |  | 15,285 |  | － |
| 消防局 | 風災、震災、火災、爆炸災害 |  | 11,814 |  | 11,814 | － | － |  | － | － |  | 11,161 |  | 7,361 |  | 3,800 |
| 農業局 | 植物疫災、森林火災、動物疫災 |  | 54,086 |  | 54,086 | － | － |  | － | － |  | 49,491 |  | 49,491 |  | － |
| 衛生局 | 生物病原災害 |  | 58 |  | 58 | － | － |  | － | － |  | 58 |  | 58 |  | － |
| 環境 保護局 | 毒性化學物質災害、化學災害、輻射災害 |  | 1,405 |  | 1,405 | － | － |  | － | － |  | 1,084 |  | 1,084 |  | － |
| 經濟 發展局 | 旱災、公用氣體與油料管線災害、輸電線路災害、礦災 |  | 38 |  | 38 | － | － |  | － | － |  | 38 |  | 38 |  | － |
| 資料來源：整理自桃園市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2 桃園市總預算附屬單位預算相關災害防救預算執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關 名稱 |  |  | 主管災害事項 |  | 合計 |  |  |  | 營業基金 |  |  |  |  | 非營業特種基金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 預算數 |  | 決算審定數 |  | 預算數 |  |  | 決算審定數 |  | 預算數 |  | 決算審定數 |  |
| 合計 |  |  |  |  | 7,128 |  | 5,273 |  | － |  |  | － |  | 7,128 |  | 5,273 |  |
| 經濟發展局 |  |  | 災害緊急應變及搶修 |  | 2,000 |  | － |  | － |  |  | － |  | 2,000 |  | － |  |
| 社會局 |  |  | 補助區公所辦理備災儲存或救助物資所需相關費用 |  | 350 |  | 350 |  | － |  |  | － |  | 350 |  | 350 |  |
|  |  |  | 補助區公所辦理年度災害防救演習事宜等相關費用 |  | 150 |  | 150 |  | － |  |  | － |  | 150 |  | 150 |  |
|  |  |  | 辦理強化政府、民間組織提升社政防救災能量方案 |  | 1,228 |  | 905 |  | － |  |  | － |  | 1,228 |  | 905 |  |
| 環境保護局 |  |  | 毒性化學物質災害、化學災害、輻射災害 |  | 3,400 |  | 3,868 |  | － |  |  | － |  | 3,400 |  | 3,868 |  |
| 資料來源：整理自桃園市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、重要審核意見

（一）升格直轄市以來首次有歲計賸餘，惟自籌財源占歲入決算比率呈下降趨勢，又部分應收款項久懸未能收繳結清，且整體預算規模持續成長，部分機關歲出預算實現率偏低，或保留金額龐鉅，以前年度歲出轉入數仍有整筆註銷情事，允宜督促檢討改善，提升施政計畫成效，並積極研謀開源政策措施，俾利市府財政健全發展。

111年度桃園市總預算執行結果，歲入決算審定數1,349億8,126萬餘元，歲出決算審定數1,346億8,026萬餘元，歲入歲出相抵，審定賸餘3億100萬餘元，經舉借債務155億元，償還債務265億元，收支相抵短絀106億9,899萬餘元。經查111年度桃園市總預算執行情形，核有下列事項：

表3　近8年度歲入歲出餘絀與自籌財源分析

單位：新臺幣千元、％

| 年度 | 歲入決算數 | 歲出決算數 | 歲入歲出餘絀 | 自籌財源 | 自籌財源占 歲入決算數 比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 83,810,531 | 84,977,820 | - 1,167,288 | 51,377,946 | 61.30 |
| 105 | 82,874,317 | 88,674,485 | - 5,800,168 | 50,568,616 | 61.02 |
| 106 | 87,080,388 | 95,094,418 | - 8,014,029 | 53,219,902 | 61.12 |
| 107 | 90,522,016 | 104,296,039 | - 13,774,022 | 52,322,411 | 57.80 |
| 108 | 99,321,159 | 109,774,873 | - 10,453,713 | 55,477,137 | 55.86 |
| 109 | 113,474,996 | 116,943,259 | - 3,468,263 | 64,253,654 | 56.62 |
| 110 | 125,595,340 | 131,828,779 | - 6,233,438 | 71,087,960 | 56.60 |
| 111 | 134,981,266 | 134,680,260 | 301,006 | 75,263,995 | 55.76 |

資料來源：整理自104至111年度審核報告。

1.升格直轄市以來首次有歲計賸餘，惟自籌財源占歲入決算比率呈下降趨勢，且連年仰賴非營業特種基金賸餘繳庫，亟待持續積極研謀開源政策措施，並提升營業基金收益：111年度歲入預算數1,276億6,100萬元，執行結果，審定決算數1,349億8,126萬餘元，較預算數超收73億2,026萬餘元，主要係營業盈餘及事業收入、財產收入暨罰款及賠償收入超收所致；歲出預算數1,410億5,100萬元，執行結果，審定決算數1,346億8,026萬餘元，較預算數減少63億7,073萬餘元，主要係經濟發展支出、社會福利支出及教育科學文化支出等科目結餘；總決算歲入歲出賸餘3億100萬餘元，為升格直轄市以來首次有歲入歲出賸餘。惟111年度自籌財源為752億6,399萬餘元，占歲入決算數比率為55.76％，較110年度之56.60％略為減少，且有逐漸下降趨勢（表3），顯示自籌財源仍待積極開闢；另營業盈餘及事業收入雖高達170億1,000萬元，惟均係非營業特種基金賸餘繳庫，營業基金尚無盈餘繳庫。又111年度整體歲入決算雖較預算超收，仍有部分項目較預算短收情事，主要短收項目係土地稅、上級政府補助收入及統籌分配稅，分別短收29億2,625萬餘元、17億4,221萬餘元及2億5,126萬餘元，亟待持續積極爭取中央補助款及統籌分配稅款，並研謀有效開源政策措施方案，加強督促營業基金積極創造營收，以提升附屬事業經營效能，經函請檢討改善。據復：將持續促請各機關致力各項開源措施，增加自籌財源，並積極拓展所屬事業機構營運項目，及參酌整體經濟環境等因素覈實編列預算，俾厚植財政基礎，提升財政穩健度。

| 表4 近4年度以前年度歲入轉入數執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 以前年度 轉入數 | 實現數 |  | 減免（註銷）數 |  | 未結清數 |  |
|  |  | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 |
| 108 | 3,302,034 | 1,692,770 | 51.26 | 240,340 | 7.28 | 1,368,923 | 41.46 |
| 109 | 2,960,365 | 1,380,859 | 46.64 | 356,944 | 12.06 | 1,222,561 | 41.30 |
| 110 | 4,171,877 | 1,961,618 | 47.02 | 391,915 | 9.39 | 1,818,344 | 43.59 |
| 111 | 4,158,734 | 1,836,072 | 44.15 | 754,007 | 18.13 | 1,568,654 | 37.72 |
| 資料來源：整理自108至111年度審核報告。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.以前年度歲入轉入數實現率較前3年度降低，且減免（註銷）數逐年遞增，又部分懸列逾4年應收款項仍未收繳或結清註銷，允宜督促積極催繳或清理經管之債權，並加強歲入保留之審查：桃園市111年度總決算以前年度歲入轉入數實現數18億3,607萬餘元，占轉入數41億5,873萬餘元之44.15％，實現率為近4年度（108至111年度）最低；減免（註銷）數則自2億4,034萬餘元增加至7億5,400萬餘元，呈逐年增加趨勢（表4），且111年度較108年度增幅達213.73％，主要係各項罰鍰因取得債權憑證或罹於時效而註銷，及計畫型補助收入執行結餘或未能執行，補助款未予核撥，允宜督促各機關積極催繳，避免各債權罹於時效，並加強歲入保留之審查。另查各機關應收款項屆滿4年未實現者仍有1億4,785萬餘元，其中甚有235萬餘元懸帳已逾10年仍未能清結，且已逾行政執行時效，亦未辦理註銷，亟待督促覈實執行或清理債權，經函請檢討改善。據復：業新增罰鍰案件執行績效考核與獎懲機制，將賡續促請各機關積極辦理歲入保留之收繳及註銷作業，並定期掌握執行情形。

| 表5 近4年度歲出預算執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 預算數 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 賸餘數 |  |
|  |  | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 |
| 108 | 114,510,980 | 101,516,424 | 88.65 | 8,258,449 | 7.21 | 4,736,106 | 4.14 |
| 109 | 122,834,000 | 107,670,147 | 87.66 | 9,273,111 | 7.55 | 5,890,740 | 4.80 |
| 110 | 137,780,000 | 123,344,669 | 89.52 | 8,484,110 | 6.16 | 5,951,220 | 4.32 |
| 111 | 141,051,000 | 122,421,895 | 86.79 | 12,258,365 | 8.69 | 6,370,739 | 4.52 |
| 資料來源：整理自108至111年度審核報告。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.歲出預算規模持續成長，預算實現率雖達8成，惟較前3年度降低，且部分機關有連年執行欠佳情事，又保留數及賸餘數均提高，亟待督促檢討改善，以提升計畫執行成效：桃園市近4年度歲出預算執行情形，歲出預算數由108年度之1,145億1,098萬元，逐年增加至111年度之1,410億5,100萬元，增幅23.18％；歲出預算實現率雖均達8成以上，111年度決算實現數1,224億2,189萬餘元，實現率86.79％，為近4年度最低；應付保留數122億5,836萬餘元，占歲出預算數比率8.69％，保留金額及比率皆為近4年度最高；賸餘數由108年度之47億3,610萬餘元提高至111年度之63億7,073萬餘元，增幅34.51％（表5）。經分析各機關歲出預算執行情形， 表6 連續4年度歲出預算實現率未達8成之機關 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |  |  |
| 機關名稱 | 各年度歲出預算實現率 |  |  |  |
|  | 108 | 109 | 110 | 111 |
| 市立美術館 | 43.28 | 39.90 | 77.33 | 50.97 |
| 體育局 | 73.59 | 46.21 | 56.06 | 59.50 |
| 客家事務局 | 49.06 | 51.83 | 78.34 | 59.70 |
| 龍潭區公所 | 79.47 | 73.42 | 67.27 | 59.85 |
| 新建工程處 | 51.86 | 59.26 | 77.36 | 60.10 |
| 民政局 | 68.35 | 74.41 | 73.24 | 61.50 |
| 海岸管理工程處 | 66.70 | 66.19 | 54.05 | 61.66 |
| 文化局 | 68.07 | 56.34 | 62.73 | 64.06 |
| 楊梅區公所 | 75.14 | 46.71 | 42.10 | 65.63 |
| 住宅發展處 | 79.59 | 78.02 | 79.17 | 67.23 |
| 大溪區公所 | 74.41 | 74.16 | 71.71 | 68.38 |
| 龜山區公所 | 79.98 | 68.90 | 68.88 | 74.14 |
| 藝文設施管理中心 | 49.81 | 57.57 | 44.96 | 74.32 |
| 建築管理處 | 74.49 | 65.50 | 64.30 | 79.39 |
| 資料來源：整理自108至111年度審核報告。 |  |  |  |  |

計有市立美術館等14個機關，連續4年度歲出預算實現率均未達8成（表6），亟待督促各機關切實檢討實現率持續偏低之緣由，並研議善策強化預算執行。再查各機關經費賸餘情形，教育局及社會局111年度賸餘金額均逾10億元，並連年位居前3大賸餘機關，顯示已分配預算未有效執行，影響資源分配效率，亟待檢討及納入未來預算資源配置考量，經函請檢討改善。據復：將持續管控預算執行進度，除要求各機關切實按執行量能編列概算，亦將特別注意預算賸餘或保留偏高之情形，以妥適配置資源並提升預算執行成效。

| 表7 111年度各機關註銷金額逾以前年度歲出轉入數5成之計畫科目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| 機關名稱 | 保留年度 | 工作計畫 | 轉入金額 | 註銷金額 | 註銷比率 |
| 體育局 | 104 | 體育推展工作 | 232,135 | 172,097 | 74.14 |
| 住宅發展處 | 108 | 住宅工作 | 8,380 | 5,266 | 62.84 |
|  | 109 | 住宅工作 | 45,127 | 36,500 | 80.88 |
| 捷運工程局 | 108 | 捷運建設工作 | 6,183 | 6,183 | 100.00 |
|  | 109 | 捷運建設工作 | 51,207 | 33,456 | 65.34 |
| 工務局 | 108 | 用地取得工作 | 38,615 | 23,615 | 61.16 |
| 都市發展局 | 104 | 都市計畫工作 | 9,395 | 7,108 | 75.65 |
|  | 104 | 都市更新工作 | 344 | 344 | 100.00 |
|  | 106 | 綜合規劃工作 | 1,911 | 1,661 | 86.91 |
| 農業局 | 105 | 漁牧工作 | 6,440 | 6,440 | 100.00 |
| 環境保護局 | 108 | 污染防治工作 | 6,306 | 3,173 | 50.33 |
| 研究發展考核委員會 | 109 | 管制考核工作 | 900 | 900 | 100.00 |
| 青年事務局 | 110 | 行政管理 | 28 | 14 | 51.98 |
| 資料來源：整理自111年度桃園市總決算。 |  |  |  |  |  |

4.以前年度歲出轉入數實現率較110年度提高，惟仍有整筆計畫註銷或註銷金額比率偏高情事，亟待持續督促加強執行或清理應付保留未結清數，並覈實審查保留案件之必要性：以前年度歲出轉入數實現數由110年度之77億4,839萬餘元增加至111年度之79億1,338萬餘元，分別占轉入數128億931萬餘元、128億7,089萬餘元之60.49％、61.48％，執行率雖略有提升，惟減免（註銷）數由6億7,413萬餘元（占轉入數5.26％）增加至9億600萬餘元（占轉入數7.04％），增幅34.40％，允宜持續督促各機關加強執行或清理應付保留未結清數，以提升施政效能。復查各工作計畫歲出保留情形，註銷金額逾以前年度歲出轉入數5成者計有體育局等9個機關（表7），其中捷運工程局、都市發展局、農業局及研究發展考核委員會等4個機關有整筆註銷情事，亟待督促各機關檢討改善並覈實審查保留案件之必要性，經函請檢討改善。據復：將覈實並嚴密審查保留案件之必要性，以提升預算資源運用效能。

| 表8 執行逾4年計畫連年辦理專案保留情形 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機關 名稱 | 預算 年度 | 計畫名稱 | 各年度專案保留金額 |  |  |  |  |
|  |  |  | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| 工務局 | 107 | 桃園機場捷運緊急停靠站（A9a）至坑口站（A11）橋下道路及人行空間改善工程用地費 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 49,827 | 48,906 |
| 平鎮區公所 | 107 | 66快速道路橋下空間 活化第1期工程（包含集會所、 極限運動場及桌球館等） | 75,501 | 75,339 | 75,339 | 75,339 | 75,339 |
| 八德區公所 | 107 | 八德區國道二號橋下空間 第二資材室及公共廁所新建工程 | 10,652 | 10,652 | 10,652 | 10,652 | 10,652 |
| 資料來源：整理自主計處提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.整體專案保留金額雖已較110年度減少，惟金額仍屬龐鉅，且部分機關之計畫已執行逾4年仍未完成，連年辦理專案保留，允應檢討問題癥結並強化預算執行能力，以提升有限資源配置效益及施政效能：111年度桃園市各機關申請歲出預算專案保留數15億8,301萬餘元，經審查結果同意保留數14億2,083萬餘元，整體專案保留金額雖較110年度之17億2,680萬餘元減少，惟專案保留金額仍屬龐鉅，以工務局專案保留2億6,061萬餘元為最高，體育局1億4,324萬餘元次之，客家事務局1億2,406萬餘元再次之。復查工務局、平鎮區公所、八德區公所等3個機關107年度預算辦理之桃園機場捷運緊急停靠站（A9a）至坑口站（A11）橋下道路及人行空間改善工程用地費、66快速道路橋下空間活化第1期工程（包含集會所、極限運動場及桌球館等）、八德區國道二號橋下空間第二資材室及公共廁所新建工程等3項計畫，已逾4年仍未執行完成，連年辦理專案保留（表8），允宜督促相關機關檢討問題癥結並強化預算執行能力，以提升有限資源配置效益及施政效能；及就各機關連年申請專案保留之案件，從嚴審核，並注意依預算法第67條，各機關重大工程之投資計畫，超過4年未動用預算者，其預算應重行審查之規定辦理，經函請檢討改善。據復：疫情缺工及營建原物料漲價或涉及都市計畫變更等因素影響執行進度，將積極辦理相關事宜，以提升預算執行成效。

#### （二）積極推動各項重大公共建設及社會福利措施，支出規模愈趨龐鉅，財源籌措需求與日俱增，允宜恪守財政紀律，妥善運用整體預算資源，以降低財政風險。

地方政府預算之編列及執行，應本其地方自治及貫徹零基預算精神，依權責維持適度支出規模，嚴格控制預算歲入歲出差短及公共債務餘額，並受議會監督依法負責，為地方制度法及財政紀律法明定。綜觀桃園市自改制後104至111年度總決算，經常收支賸餘自104年度之185億餘元，增加至111年度之340億餘元，惟為積極推動城市轉型，資本收支短絀情形由104年度之196億餘元，逐漸擴大至111年度之337億餘元，經以經常收支賸餘支應，歲入歲出餘絀情形自104至110年度均年年短絀，及至111年度始轉為賸餘，決算短絀情形稍有改善。截至111年底止，桃園市1年以上公共債務未償餘額195億元，加計未滿1年公共債務未償餘額132億餘元，合計327億餘元，較109、110年度之490與395億元，分別減少162億餘元、67億餘元，約減幅33.15％、17.07％，據悉係靈活運用資金調度償還公共債務，惟查109至111年度向納入集中支付之基金或專戶分別調度285、416、438億餘元，占各該年度基金或專戶餘額（303、450、440億餘元）之比率分別為94.25％、92.46％、99.66％，呈現上揚趨勢，且自償性公共債務自109年底之241

表9　桃園市歲入歲出、公共債務未償餘額、專戶調度情形

單位：新臺幣萬元

| 年度 | 歲入歲出 餘絀 | 公共債務未償餘額 |  |  | 專戶調度金額 | 債務 付息 | 自償性 債務 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合計 | 1年以上 | 未滿1年 |  |  |  |
| 104 | - 116,728 | 2,160,000 | 1,760,000 | 400,000 | 1,446,568 | 22,870 | 100 |
| 105 | - 580,016 | 2,400,000 | 2,000,000 | 400,000 | 1,794,982 | 14,769 | 23,500 |
| 106 | - 801,402 | 2,250,000 | 1,850,000 | 400,000 | 2,272,606 | 9,457 | 71,444 |
| 107 | - 1,377,402 | 3,257,174 | 2,400,000 | 857,174 | 2,538,158 | 12,851 | 177,290 |
| 108 | - 1,045,371 | 4,425,514 | 2,900,000 | 1,525,514 | 2,757,812 | 15,364 | 661,671 |
| 109 | - 346,826 | 4,900,000 | 3,600,000 | 1,300,000 | 2,857,381 | 26,249 | 2,418,072 |
| 110 | - 623,343 | 3,950,000 | 3,050,000 | 900,000 | 4,160,747 | 36,530 | 4,776,060 |
| 111 | 30,100 | 3,275,762 | 1,950,000 | 1,325,762 | 4,384,998 | 28,508 | 6,702,300 |

註：1.本表專戶調度金額含向已納入集中支付之地方教育發展基金調度之金額。

2.資料來源：整理自104至111年度審核報告，及財政局提供專戶調度資料。

億餘元，增加至111年底之670億餘元，增幅近2倍（表9），顯見整體財政負擔仍屬沉重；又據市政府主計處統計，截至111年底止，市政府核定辦理1億元以上之重大施政計畫（含前瞻基礎建設計畫）計有141案，預估計畫建設總經費6,128億餘元，其中需由地方自籌預算3,809億餘元，已編列1,272億餘元，未來5年尚須籌編2,045億餘元，平均每年約須籌編409億餘元，且依行政院主計總處統計資料顯示，近5年（106至111年）之營造工程物價總指數漲幅27.61％，材料及勞務類指數漲幅分別為34.31％與16.96％；建築工程總指數漲幅27.62％，材料及勞務類指數漲幅分別為33.18％與18.83％；土木工程總指數漲幅27.80％，材料及勞務類指數漲幅分別為36.06％與13.99％，顯見整體營建工程成本漲幅頗鉅，缺工問題亦持續存在，未來推動之各項重大公共建設計畫，投入成本將持續攀升；另111年度為辦理各項福利政策，包括超過現行法定給付或補助標準、超過中央一致性政策給付或補助標準，及地方自行辦理之福利措施等，已編列60億餘元，預估112年起為持續及擴大社會福利措施，未來5年尚須籌編

表10　市政府111年度預算編列及112至116年度預估福利政策經費需求情形

單位：新臺幣萬元

| 福利政策補助項目 （註1） | 預算數 | 經費需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度 |
| 合計 | 608,652 | 956,659 | 1,047,265 | 1,096,885 | 1,151,208 | 1,208,725 |
| 老年市民三節禮金 | 182,169 | 271,965 | 284,511 | 303,426 | 323,603 | 345,124 |
| 重陽敬老禮金 | 64,137 | 91,880 | 96,070 | 102,489 | 109,341 | 116,651 |
| 老人參加全民健保自付額補助 | 177,280 | 219,675 | 230,998 | 254,727 | 280,960 | 308,062 |
| 老人及身障者免費乘車 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 38,500 | 42,350 | 46,585 |
| 生育津貼 | 56,000 | 61,815 | 58,720 | 55,777 | 52,988 | 50,337 |
| 天天安心食材計畫 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
| 公私立國中小免費營養午餐 | — | 155,002 | 160,521 | 160,521 | 160,521 | 160,521 |
| 補助設籍桃園市就讀高中學生學費 | 16,560 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| 老人免費補助活動假牙及中低收入戶身心障礙者裝置假牙補助 | 15,310 | 15,132 | 15,132 | 15,132 | 15,132 | 15,132 |
| 乘車基本里程優惠及票價上限優惠 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
| 免費公車 | 17,960 | 17,960 | 17,960 | 17,960 | 17,960 | 17,960 |
| 擴大原住民租金補貼 | — | 144 | — | — | — | — |
| 農民健康保險農民自付額補助 | 4,735 | 4,527 | 4,494 | 4,494 | 4,494 | 4,494 |
| 北北基桃生活圈公共運輸套票 | — | — | 39,400 | 39,400 | 39,400 | 39,400 |
| 凍卵營養金 | — | 2,000 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 好孕專車 | — | — | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 |
| 五歲幼兒教育助學金 | — | 19,858 | 19,858 | 19,858 | 19,858 | 19,858 |
| 低收入戶托育津貼 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| 桃園市國民中小學經濟弱勢學生就學費用補助 | 4,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |

註：1.福利政策補助項目，係包括（1）超過現行法定給付或補助標準者；（2）超過中央一致性政策給付或補助標準者；（3）地方自行辦理之福利措施者。

2.資料來源：整理自主計處提供資料。

546億餘元，平均每年約須籌編109億餘元（表10），顯示為因應未來各項重大公共建設計畫及社會福利政策支出等資金需求龐鉅，經常收支賸餘將無法負擔，未來仍需仰賴中央補助及統籌分配稅款，或舉借債務以挹注施政需求，財政風險遽增。再據行政院主計總處公告，依中央對直轄市與縣（市）政府計畫及預算考核要點

表11　中央考評財政績效與年度預算編製及執行結果

單位：分

| 年度 | 直轄市 | 人事費 撙節情形 | 歲入歲出決算 餘絀及改善情形 | 總成績 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 桃園市 | 72.70 | 67.80 | 82.00 |
| 110 | 桃園市 | 75.00 | 76.80 | 89.00 |
| 111 | 新北市 | 79.50 | 83.50 | 87.00 |
|  | 臺北市 | 83.00 | 82.00 | 87.00 |
|  | 桃園市 | 70.00 | 72.30 | 88.00 |
|  | 臺中市 | 78.00 | 81.80 | 85.00 |
|  | 臺南市 | 83.00 | 82.00 | 87.00 |
|  | 高雄市 | 90.00 | 80.50 | 89.00 |

資料來源：整理自109至111年度行政院主計總處直轄市及縣市一般性補助款考核結果。

考核結果，桃園市於各直轄市及縣市財政績效與年度預算編製及執行面向，110年考核成績與臺北市並列六都第1名，111年則滑落至第2名，又其中「人事費撙節」與「歲入歲出決算餘絀及改善」等2項，居六都之末（表11），顯見人事費撙節與餘絀改善等成效，仍存有改善空間，允宜積極開拓多元開源節流措施，提升自有財源以因應財務風險，並妥善配置與運用整體預算資源，控管支出及債務成長，並恪守財政紀律，以確保財政永續，經函請檢討改善。據復：將持續管制員額，以減輕人事費用之負擔，並將持續透過爭取中央補助款，及引進民間資金等多元開源方式，藉以減少財政負擔，並將衡量財政量能，適度規劃重大建設進度，嚴格控管財政收支狀況。

（三）規劃市政智慧治理以服務市民所需，惟現行成熟度偏低且部分機關資安認知與管理欠佳，又資安監控通報病毒及惡意程式攻擊事件遽增，衍生資料安全疑慮，亟待督促加速推動整體資料治理機制與完備制度規範，避免機敏資料遭竊取或外洩風險，並積極盤點重要核心與業務關鍵系統，妥為規劃異地備援機制，俾厚植自我防護能量及提升數位治理效能。

圖1　市政資料治理成熟度模型（Gartner’s

DataGovernance Maturity Model）

資料來源：整理自資訊科技局提供資料。

市政府近年來為落實智慧城市建設，透過跨局處協調推動各項智慧城市科技治理，其中資訊科技局經爭取國家發展委員會「亞洲．矽谷 5G 創新應用計畫」補助經費4,600萬元，執行包括市政資料治理暨大數據分析平台等資料串接服務與驗證，以打造資料驅動決策之智慧政府，又行政院國家資通安全會報為建立我國通資訊基礎建設安全機制，自90年起陸續推動6個階段各期4年之計畫或方案，其中第1期計畫主要致力於推動全國重要政府機關建立整體資安防護體系，首要工作為推動資訊安全管理制度之實施，要求限期完成異地備援系統及通過國際資訊安全管理系統驗證，並落實資訊安全長責任制度，以強化資安應變能力，降低資安風險。111年度預算編列4,568萬餘元辦理市政資料治理暨大數據分析平台建置及資訊安全管理制度導入與防護監控等計畫，111年度執行3,720萬餘元，執行率達81.44％，經查桃園市資安防護及數位治理情形，核有：1.桃園市政資料治理與管制情形，依美國數據管理協會（Data Management Association）資料治理框架評估結果，成熟度偏低（得分2.6，屬被動式管制）（圖1），且本處運用Python程式設計軟體導入docx及pandas分析模組，以for循環結合join paragraphs批量彙總稽核報告並導入Excel進行文字剖析發現，部分機關近2

圖2　近2年度桃園市政府及所屬機關部署資安防毒

監控服務情形

件

資料來源：整理自資訊科技局提供資料。

年度未執行資通安全健診，或發生勒索病毒加密事件，顯示資安認知與安全管理情形欠佳；又111年度網域部署資安監控通報發現病毒及惡意程式攻擊事件較110年度大幅增加，其中111年度通報「發現疑似勒索病毒」、「資源回收筒發現病毒」及「偵測郵件中含有惡意程式」等3項，均較110年度增加逾2倍（圖2），致使整體資安防護控管風險劇增，衍生資料安全與保護疑慮，亟待督促加速推動整體資料治理機制與完備制度規範，並研訂適當管理措施，以確保各部門對於資料之保護，避免機敏資料遭竊取或外洩風險；2.為達成資訊服務不停頓或避免駭客攻擊造成資訊癱瘓，允應盤點重要核心與業務關鍵系統，妥為規劃異地備援機制，惟多數機關尚未建立異地備援相關機制等情事，經函請檢討改善。據復：1.已加強改善缺失機關資安管理情形及納入112年度稽核重點，並借鏡國內設置資料治理委員會之城市經驗，刻正籌組桃園市資料治理推動會，審議市府資料治理政策面、技術面及法制面相關議題，及研訂一般性個人資料保護與資訊安全政策指引，如草擬桃園市數據自治條例等，俾建立合於數位人權之法律基礎環境，以保障資料安全治理機制；2.市政府官方入口網、衛生局官方入口網、新聞處官方入口網及災防專區以租賃hicloud雲端服務方式建立備援機制，另刻正盤點重要核心與業務關鍵系統，規劃異地租用雲端運算資源或IDC（Internet Data Center）機房方式，達到資訊服務不中斷目標。

#### （四）持續推動具全球競爭力之桃園航空城計畫，惟亞洲．矽谷創新研發中心計畫進度持續落後，航空城公司業務與市政府部分局處業務權責重疊，本業收入長期不敷支應營業成本及費用，薪給作業等內部控制制度未臻完善，均待檢討改善並審慎檢討整體財務規劃，以確保公司永續經營。

為使臺灣成為亞太海空樞紐，政府規劃「桃園航空城」旗艦計畫，並於99年3月成立桃園航空城股份有限公司（下稱航空城公司），期能以「彈性執行投資開發管理」之企業經營模式，推動桃園航空城永續發展，建構完善產業發展環境，帶動相關創新產業，促進國際商務貿易與地方經濟繁榮。經查航空城公司營運管理情形，核有下列事項：

表12　111年度及112年第1季重貼現率調整情形

|  |  | 單位：％ |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 調整幅度 | 調整後重貼現率 |
| 111年第1季 | 調升1碼 | 1.375 |
| 111年第2季 | 調升半碼 | 1.500 |
| 111年第3季 | 調升半碼 | 1.625 |
| 111年第4季 | 調升半碼 | 1.750 |
| 112年第1季 | 調升半碼 | 1.875 |

資料來源：整理自中央銀行網站。

亞矽創研中心建築模擬圖

（圖片來源：摘自航空城公司網站）

1.亞洲．矽谷創新研發中心計畫配合首屆世界客家博覽會場地復原後再進行開工，工程進度再次展延，已較原規劃於109年底前動工延宕逾2年，且長期借款利率調升，債務負擔加劇，亟待審慎檢討整體財務規劃，以確保公司永續經營：市政府為配合行政院「亞洲．矽谷」計畫落地桃園，擇定以機場捷運A19站旁中壢區青芝段158、159地號，作為亞洲·矽谷創新研發中心（下稱亞矽創研中心）基地，市議會前於109年3月5日決議通過亞矽創研中心全案總預算46.89億元。統包工程原預計於109年底前動工，嗣因廠商資格認定爭議、營建物價持續上漲及缺工缺料情形嚴峻等情，數度廢標及流標，致招標過程延宕，經檢討後改採傳統方式，採設計規劃勞務標與工程標分開招標辦理，設計規劃勞務標已於110年11月15日決標，為提供工程標投標誘因，市政府於111年9月間提高發包工程費預算3億元至總工程預算達49.89億元，原預定111年11月1日開工、114年9月底竣工，實際工程標於111年11月25日決標，惟為配合市政府舉辦首屆世界客家博覽會（活動期間為112年8月11日至10月15日），須俟會後場地復原作業完成再進行開工，致進度再次展延，已較原規劃於109年底前動工延宕逾2年。復依該公司預估，亞矽創研中心營運第4年起出租率可達100％，逐步邁向營運穩定期，預估第6年起開始以年收入盈餘約9,600萬元攤還貸款本金，則本金需50年以上方能完全回收。經查該公司依工程實際進度向臺灣銀行辦理5年期之中期擔保貸款，以支應興建工程及週轉金相關費用，總額度46億7,600萬元，截至111年底止，帳列長期借款1億4,159萬餘元，利息費用104萬餘元，因中央銀行截至112年第1季已連續升息5次（表12），實際借款利率自111年3月起亦陸續由0.53％調升為1.245％，債務負擔加劇。鑑於亞矽創研中心工程經費龐鉅，回收年限長達50年以上，在全球已進入升息循環之背景下，雖規劃代辦優先產業專用區（下稱優先產專區）相關標售履約管理及園區管理作業，惟仍遠不足以支應工程經費及債務利息，財務風險日增，允宜審慎檢討整體財務規劃，覈實辦理成本效益分析，以維持永續經營能力，經函請檢討改善。據復：因配合市政府預算調整及回復廠商來函釋疑等程序，致影響計畫時程，將持續辦理招商進駐，加速還款，以確保永續經營。

| 表13 航空城公司損益情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| 年度 會計科目 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| 營業收入 | 2,289,674 | 2,289,674 | 2,312,531 | 3,158,664 | 617,142 |
| 營業成本 | 15,348,257 | 14,466,889 | 9,076,109 | 12,215,138 | 15,031,848 |
| 營業毛利（毛損） | - 13,058,583 | - 12,177,215 | - 6,763,578 | - 9,056,474 | - 14,414,706 |
| 營業費用 | 12,295,523 | 18,132,449 | 19,910,026 | 21,043,686 | 21,405,701 |
| 營業利益（損失） | - 25,354,106 | - 30,309,664 | - 26,673,604 | - 30,100,160 | - 35,820,407 |
| 營業外收入 | 3,475,259 | 3,290,765 | 2,551,128 | 154,708,566 | 118,843,271 |
| 營業外費用 | 1,638,799 | 2,575,844 | 4,160 | 3,120 | － |
| 營業外利益（損失） | 1,836,460 | 714,921 | 2,546,968 | 154,705,446 | 118,843,271 |
| 本期淨利（淨損） | - 23,517,646 | - 29,594,743 | - 24,126,636 | 124,605,286 | 83,022,864 |
| 資料來源：整理自107至111年度審核報告。 |  |  |  |  |  |

年度

註：1.110及111年度北區綜合展示館配合桃園航空城計畫區段徵收作業處分取得之拆遷補償費等

營業外收入分別為1億6,167萬餘元及1億1,203萬餘元。

2.資料來源：整理自99至111年度審核報告。

2.航空城公司業務與市政府部分局處業務重疊，本業收入長期不敷支應營業成本及費用，薪給作業等內部控制制度未臻完善，有待精進改善：航空城公司自99年成立後，實際營運項目僅有出租營業資產北區綜合展示館1項，北區綜合展示館土地建物於110年10月配合桃園航空城計畫區段徵收作業處分，因領取該建物拆遷補償費、救濟金及奬勵金，增加營業外收入始於110年度首次轉虧為盈（圖3、表13），惟北區綜合展示館土地建物處分為一次性收益認列，非為長期穩定持續之財源，為改善公司財務結構，嗣規劃代辦位於新街溪西側、埔心溪西側及南崁溪東側等9處基地之航空城計畫優先產專區（土地總面積52.89公頃，包含交通部民用航空局2.76公頃）之土地標售及履約管理等作業。據航空城公司說明，該公司規劃之代辦作業事

優先產業專用區範圍示意圖

（圖片來源：摘自航空城公司網站）

項包括拜會潛在廠商、邀約廠商參訪、參展宣傳、簽署合作備忘錄及舉辦說明會等招商行銷活動，並審查廠商投標文件、投資及開發計畫，進行履約管理及協助得標廠商建廠服務業務等，並預計按標售金額千分之5計收作業費，111及112年度分別編列勞務收入2,268萬餘元及3,791萬餘元，期改善航空城公司財務結構；惟查截至111年底止迄無實現數，優先產專區9處基地實際係由經濟發展局於111年4月22日公告標售，7處已標出並完成簽約，土地面積33.14公頃，標售金額合計227億2,921萬餘元。鑑於優先產專區已進入實質開發及履約管理階段，亦為航空城公司112年度唯一營收來源，惟該公司對於代辦上開審查廠商投標文件及進行履約管理等事涉公權力之重要事項，尚未就實際辦理範圍、作業流程及人員配置等提供明確規範，各界不易了解其實際代辦情形，亦不利於落實公共治理課責，亟待督促研議由優先產專區業務洽辦局處與該公司共同擬定協議書或計畫書等書面文件，明定代辦事項、代辦期限、費用撥付條件、權責劃分及衡量指標等，並由航空城公司據以完成內部相應之作業流程及人員配置等部署，俾利各方明確遵行。另查航空城公司薪給作業，製作薪資清冊、核對、匯款及開立傳票等作業流程，除權責劃分與組織章則、內部控制等規定未合外，帳務處理流程，無法完整表達當月份薪資全貌，未能勾稽核算薪資清冊所列資料，欠缺實質有效之內部審核機制，潛存內部控制失靈之重大風險，經函請檢討改善。據復：航空城優先產專區未標售之2處基地仍將由經濟發展局賡續辦理標售事宜，後續由航空城公司辦理履約管理，目前尚在研議委辦合約事宜中；另有關薪資作業流程，已積極檢討改進，並依規定調整薪給作業相關所屬分工及權責，以落實內部控制。

（五）疫後機場捷運運量復甦，惟疫情期間入不敷出，致累積虧損持續擴大，資本額已告用罄，財務狀況欠佳，且機場捷運系統重置費用併同產權移轉爭議協商未果，遲未辦理提撥，亟待積極與中央政府協商並依法辦理，確保捷運系統穩定健全發展。

|  | 圖4 機場捷運營運情形 |
| --- | --- |

註：1.機場捷運自106年2月2日起試營運免費搭乘，106年3月2日起正式營運。

2.資料來源：整理自桃捷公司106至111年度附屬單位決算。

臺灣桃園國際機場聯外捷運系統（下稱機場捷運）肩負與國際門戶接軌之任務，由中央政府全額出資（1,138.5億元）興建，依照大眾捷運法第25條第1項規定，中央主管機關建設之大眾捷運系統，由中央主管機關指定地方主管機關設立營運機構營運。交通部於98年間指定桃園市政府為機場捷運營運之地方主管機關，並由桃園市、臺北市及新北市政府於99年間共同出資成立桃園大眾捷運股份有限公司（下稱桃捷公司）負責營運，自106年3月2日正式通車。經查其營運管理情形，核有：1.新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情期間入不敷出，111年度總收入9億3,874萬餘元，總支出17億9,986萬餘元，收支相抵後，本期淨損8億6,112萬餘元（圖4），連同前期累積虧損28億4,446萬餘元，合計待填補之虧損達37億558萬餘元，營運資金及資本額30億元於111年第1季用罄，勉以銀行借款方式支應營運，111年底短期借款決算數8億7,300萬元，財務狀況欠佳，惟隨疫情趨緩及政府開放邊境，後續運量及營收恢復可期，有待持續開源節流，務實調整營運量能，俾利增益營收，並加速還款期程；2.依「公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例」第15條第2項規定，由桃捷公司負責捷運系統設備之重置，原應自營運第6年（即111年）起開始提撥，惟多年來併同產權移轉爭議，與中央政府協商未果，遲未能依法辦理，亟待積極依法籌謀系統設備重置財源及重置基金之成立方式，俾利系統穩定健全發展；3.交通部鐵道局與桃捷公司訂有「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統財產租賃契約」，將機場捷運系統財產出租予桃捷公司使用管理，該契約已於111年2月屆期，迄未就後續經營方式達成共識，亟待積極研謀協調可行方式，或評估朝修法方向推動之可行性，避免契約空窗期一再延長所衍生權利義務爭議等情事，經函請檢討改善。據復：1.為加速清償借款，已積極推出各式運量提升作為，亦持續推行收支管控措施，降低營運支出，自111年10月邊境管制開放後，每月虧損已相對減少，期能及早達成損益兩平；2.目前機場捷運仍屬中央財產，有關機場捷運產權移轉桃園市政府，仍有待研商及釐清之議題，將續與交通部鐵道局研商，並請該局於必要時檢討相關法令，以維護機場捷運營運品質；3.因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情導致營收驟減，爰請交通部鐵道局考量較優惠之營運條件，協商過程中，將依現行服務品質持續營運，以維護公共利益。

（六）持續改善都市計畫公共設施保留地長期未取得之問題，惟已編定未徵收之學校用地逾數十年未取得，或已取得未開闢之學校用地多委託代管並興建臨時設施，允宜落實評估未來入學人口趨勢及設校需求，檢討已編定未徵收、已取得未開闢學校用地之存廢，以促進土地使用效能，並確保學生受教權益。

圖5　已編定未徵收保留逾30年之學校用地

資料來源：整理自教育局提供資料。

| 市政府促請各都市計畫公共設施用地主管機關檢討保留需求及由都市發展局統籌規劃變更使用，並由地政局辦理公辦市地重劃整體開發，戮力改善都市計畫公共設施保留地長期未取得之問題。經查學校預定地保留需求之評估與檢討情形，列管已編定未徵收學校用地，計有45處、面積156.09公頃，其中經評估尚無設校需求或考量財政狀況，規劃納入都市計畫通盤檢討辦理解編者，計有中壢（龍岡地區）都市計畫文中六等15處、面積74.03公頃，其餘中壢（龍岡地區）都市計畫文中一等30處、面積82.06公頃（圖5），分別自62至75年間編定為學校用地，因有設校需求仍予以保留，惟迄至111年底止已逾30年仍未取得使用，有待積極檢討保留之必要性，或研擬具體之開發財務計畫，或變更為其他適當分區或用地，以有效使用土地資源。另列管已取得未開闢之學校用地，計有16處、面積36.89公頃，分別自102至111年間以區段徵收、市地重劃、國有土地無償撥用等方式取得，其中中壢市（過嶺地區）楊梅鎮（高榮地區）新屋鄉（頭洲地區）觀音鄉（富源地區）主要計畫等10處、面積23.34公頃（表14），自102年取得迄至111年底止已近10年，除中壢市（過嶺 表14 已取得近10年未開闢之學校用地 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：公頃 |  |  |  |  |  |
| 序號 | 都市計畫區 | 學校用地 | 取得年月 | 面積 | 管理機關/使用現況 |
| 合計 |  |  |  | 23.34 |  |
| 1 | 中壢市（過嶺地區）楊梅鎮（高榮地區）新屋鄉（頭洲地區）觀音鄉（富源地區）主要計畫 | 文小一 | 102.1 | 2.80 | 中平國小/棒壘球場 |
| 2 |  | 文中二 |  | 2.16 | 體育局/棒壘球場 |
| 3 | 高速鐵路桃園車站特定區計畫 | 文小二 | 102.1 | 2.00 | 體育局/棒壘球場 |
| 4 |  | 文小四 |  | 2.76 | 體育局/足球場 |
| 5 | 桃園航空貨運園區暨客運園區（大園南港地區）特定區計畫 | 文高 | 102.1 | 2.82 | 大園國中/棒壘球場 |
| 6 | 中壢（龍岡地區）都市計畫 | 文小十二 | 102.2 | 2.49 | 中壢區公所/龍岡森林公園 |
| 7 | 楊梅鎮（富岡、豐野地區）都市計畫 | 文小二 | 102.1 | 2.30 | 楊梅區公所/籃球場及槌球場 |
| 8 | 八德（八德地區）擴大都市計畫 | 文小二 | 102.1 | 2.05 | 體育局/棒壘球場 |
| 9 | 楊梅都市計畫 | 文小十一 | 102.1 | 1.99 | 體育局/棒壘球場 |
| 10 | 觀音（草漯地區）都市計畫 | 文小三 | 102.2 | 1.97 | 體育局/棒壘球場 |
| 資料來源：整理自教育局提供資料。 |  |  |  |  |  |

地區）楊梅鎮（高榮地區）新屋鄉（頭洲地區）觀音鄉（富源地區）主要計畫文小一作為未來過嶺國小預定地，及八德（八德地區）擴大都市計畫文小二作為未來仁德國小預定地外，其餘多興設臨時運動設施或公園等，並委託體育局、鄰近學校或公所代管，尚無設校規劃，致投入資源取得之土地未能依取得目的開闢使用，發揮預期效益。鑑於國家發展委員會「中華民國人口推估（2022年至2070年）報告」指出，2070年出生數與2022年相比，將減少約4成，社會結構呈現少子女化，經函請確實依都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則評估未來入學人口趨勢及設校需求，落實檢討已編定未徵收、已取得未開闢學校用地之存廢，以促進土地使用效能，並確保學生受教權益。據復：已編定未徵收之學校用地逾30年未取得者計30處，其中正辦理檢討及解編者4處、變更管理機關者1處、保留或待他處用地變更後併為檢討者25處；已取得未開闢之學校用地者計10處，其中刻正籌設學校者2處、視未來區域發展設置學校者8處；將依規定落實辦理保留學校用地之定期檢討。

（七）已訂定暫掛纜線管理辦法，惟尚未整合建置全市暫掛纜線之圖資資料，且已建置專用管道路段仍核准纜線暫掛於該道路側溝及雨水下水道，允宜建置完整圖資資料庫或整合匯入相關管理系統，及檢討暫掛纜線收費妥適性，以提升寬頻管道建置效益，並避免影響側溝及雨水下水道排水功能。

市政府為管理纜線暫掛於道路側溝及雨水下水道之有線電視、行動電話及固定通信網路業者，訂定桃園市道路側溝及雨水下水道暫掛纜線管理辦法。經查暫掛纜線管理情形，核有：1.道路側溝及雨水下水道暫掛纜線之佈設圖資，影響管理與收費計算等，本處以問卷調查各區公所纜線暫掛圖資建置情形，發現各區公所辦理方式及建置情形未盡一致，或未建置，或建置不完整，且市政府尚未整合建置全市暫掛纜線之完整圖資資料，不利於掌握纜線佈設情形，及纜線暫掛資料之完整性、正確性，與收費金額計算之正確性，允宜研酌將纜線佈設起、迄點及路徑等資訊，建置完整圖資資料庫或整合匯入相關管理系統，以強化纜線暫掛管理及收費機制；2.依桃園

圖6　大園區纜線暫掛路段起迄點及寬頻管道分布情形

註：1.資料時間：截至111年11月15日止。

2.資料來源：整理自大園區公所提供資料。

市道路側溝及雨水下水道暫掛纜線管理辦法第9條規定，纜線暫掛路段新建共同管道、寬頻管道設施者，業者應於設施完成後1年內完成遷移；逾期未遷移之纜線，區公所應逕行拆除。本處運用地理資訊系統（QGIS）軟體將111年度業者提送纜線暫掛起、迄點座標與於政府資料開放平臺下載之桃園市公共管線圖資—寬頻系統管線圖資套疊結果，發現已建置寬頻管道路段，仍有纜線暫掛於道路側溝及雨水下水道情形（圖6）。又經彙整各區公所查填之道路側溝及雨水下水道附掛纜線情形調查表結果，發現業者將纜線暫掛於道路側溝及

表15　近3年度桃園市側溝及雨水下水道暫掛纜線情形

單位：公里

| 年度 | 合計 | 側溝 暫掛纜線 | 雨水下水道暫掛纜線 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小計 | 非寬頻、 共同管道路段 | 寬頻、 共同管道路段 |
| 109 | 2,777.20 | 2,441.21 | 335.99 | 117.53 | 218.46 |
| 110 | 2,999.83 | 2,639.99 | 359.84 | 131.14 | 228.70 |
| 111 | 3,125.66 | 2,773.90 | 351.76 | 124.69 | 227.07 |

資料來源：整理自各區公所提供資料。

雨水下水道總長度由109年度之2,777.2公里，逐年增加至111年度之3,125.66公里（表15），允宜確實督促業者限期將纜線遷入專用管道，並檢討暫掛纜線收費妥適性，以提升寬頻管道建置效益，避免影響側溝及雨水下水道排水功能等情事，經函請檢討改善。據復：1.除藉由考評督導，對各區公所纜線附掛申報審核之確實度及附掛路徑圖資正確性進行抽查比對外，並將修正考評計畫，增加圖資納入系統之完成度作為考評項目，及逐步與現有系統整合，以完成完整圖資系統，進而強化與健全纜線暫掛管理及收費機制；2.定期邀集各區公所及管線單位參加納管整合會議，持續督促將側溝附掛纜線遷入寬頻或共同管道，並透過滾動式檢討方式逐步提升管道纜線進線率及減少側溝雨水下水道纜線暫掛，另針對未遷移之纜線，亦促請區公所應逕行拆除，以避免影響雨水下水道排水功能，並可提高寬頻等專用管道效益。

#### （八）持續提升長照體系住宿式服務機構之品質，惟部分機構未能完善消防設施，以確保公共安全，且部分受獎勵之機構其占床率仍偏低，允宜輔導改善，俾維護住民之權益與提升住民之安全保障。

住宿式服務機構使用者補助方案

（圖片來源：摘自衛生福利部網站）

為回應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs），國家發展委員會於111年12月29日完成臺灣永續發展目標修正，其中核心目標1之第3項具體目標揭示：「完善全體國民，特別是弱勢群體，在勞保、健保、年金等社會保險體系之保障，並充實長期照顧體系，強化資源布建與服務提供，以及持續推動弱勢老人、兒少之生活扶助。」依市政府統計截至111年底止，桃園市轄內老人福利機構、身心障礙福利機構、一般護理之家及精神護理之家等住宿式機構共計146家，經查市政府對住宿式機構環境安全及服務品質稽查管理情形，核有：1.近年來接連發生多起老人福利機構、護理之家等火災造成傷亡事件，引起社會大眾及政府高度關注，渠等機構服務對象多為重度失能之避難弱勢者，屬公共安全高風險重要場所，爰行政院106年12月26日函頒「強化長期照顧機構公共安全推動方案」，積極推廣自動撒水設備、落實火災警報設備設置與通報、改善老舊電線、電源開關與老舊建築物，以及完善寢室區劃等，防止火煙蔓延。經查市政府111年底盤點轄內住宿式機構公共安全設施設備概況發現，其中仍有42家電路設施需汰換、9家寢室區劃未完善、11家未設置119火災通報裝置，與13家未設置自動撒水設備，經分析其原因主要係機構囿於經費、結構、法規等問題，致無法改善，尚待提升機構公共安全及減災能力，以保障住民及工作人員生命財產安全；2.為解決住宿式服務機構資源供給不足，且長期受民眾詬病品質良莠不齊，衛生福利部（下稱衛福部）補助市政府辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫。又查111年度桃園市計有89家住宿式機構（護理之家32家、老人福利機構42家、身心障礙福利機構15家）達成上開計畫4項品質指標，獲核撥獎勵金1億1,249萬元，惟經核定獎勵機構中，於111年度占床率下降且未達8成者計有4家，其占床率僅介於62％至75％之間，占床率顯偏低，允宜深入探究原因，以作為未來改進服務面向之依據，俾維護住民之權益等情事，經函請檢討改善。據復：1.已輔導機構於112年重新提出改善申請，如遇有窒礙難行之處，將啟動輔導機制，聘請各項專家至現場輔導，以利機構申請計畫及施工，且將持續偕同消防局、建築管理處進行消防安全輔導及不定期查核；另因轄內身心障礙福利機構皆為財團法人，非獎助對象，將提醒機構檢視其防火安全性能及需求，或輔導機構向衛福部社會及家庭署或市政府，申請公共安全設施設備費補助；2.轄內住宿式服務機構111年度占床率已較110年度上升35.58個百分點，4家機構占床率下降且未達8成，係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，外籍照顧服務員引進不易，為符合法定照護人力比，爰可收住之住民人數併同調整，造成占床率偏低，將輔導機構利用多元管道招募工作人員，以利機構聘僱足額工作人力並提升照護品質。

（九）因應市民使用需求積極規劃興建市民活動中心，惟未依興建基準規定之順序辦理，致市民活動中心分布不均，且部分市民活動中心無使用執照或未辦理所有權登記，或未辦理公共安全、消防安全設備、耐震能力評估，或漏水未積極修繕及使用率偏低，亟待研謀改善，促進各區里間均衡發展，以提供民眾安全及舒適之活動場域。

表16　各區市民活動中心實際使用情形

| 單位：處、％ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政區 | 數量 | 占比 |
| 合計 | 352 | 100.00 |
| 復興區 | 8 | 2.27 |
| 楊梅區 | 19 | 5.40 |
| 大溪區 | 22 | 6.25 |
| 新屋區 | 24 | 6.82 |
| 大園區 | 25 | 7.10 |
| 平鎮區 | 25 | 7.10 |
| 觀音區 | 27 | 7.67 |
| 龍潭區 | 29 | 8.24 |
| 龜山區 | 31 | 8.81 |
| 桃園區 | 32 | 9.09 |
| 中壢區 | 35 | 9.94 |
| 蘆竹區 | 36 | 10.23 |
| 八德區 | 39 | 11.08 |
| 資料來源：整理自民政局提供資料。 |  |  |

市政府為提供市民休閒活動空間，積極於各行政區新（興）建或修建活動中心，並為使市民活動中心之興建有所遵循，於111年4月15日修訂「桃園市市民活動中心興建基準」，新建市民活動中心應考量活動中心數（含新建）占該區里數比例、使用率、土地徵用情形及既有活動中心已逾年限且不堪使用等順序辦理，以均衡各區地方發展，另為強化區里建設，民政局持續補助各區公所辦理市民活動中心新建、增建、改建工程及修繕，於111年度編列預算5,000萬元，並核定15件新、增、改建（含規劃設計）及修繕案共計4,982萬餘元，惟因招商及施工進度不如預期順利，致辦理預算保留4,890萬餘元；又桃園市12區公所及復興區公所共轄管516里，各區已建置之市民活動中心共計361處（包含興建中1處、待拆除7處、學校不再借用1處及實際使用352處）（表16），經查市民活動中心設置及管理情形，核有：1.民政局近3年度（109至111年度）核定新建市民活動中心，主要分布在八德區、中壢區及桃園區，平鎮區、龍潭區及復興區則未有核定新建數，且八德區茄明里及龜山區中興里、楓樹里等20里已設置市民活動中心仍優先興建，未考量按興建基準建置致轄內活動中心分布不均；2.各市民活動中心截至111年底止，無使用執照且使用率達80％以上者計有楊梅區等6區共12處；另已取得建築執照及使用執照仍未辦理所有權登記者，計有中壢區等共6區19處，又逾使用年限者有楊梅區等7區28處；3.未依規定辦理建築物公共安全或消防安全設備檢修者計有7區共46處，且其中中壢區新街金華、龜山區福源、中興、楓樹、觀音區觀音、（舊）崙坪社區及復興區義盛、華陵等8處，皆未辦理建築物公共安全及消防安全設備檢修，另桃園區龍岡、大林、瑞慶及會稽等4處未辦理耐震能力評估檢查，又桃園區三民、中壢區月桃、平鎮區廣隆及東勢、八德區茄白及大忠、大溪區僑愛及瑞源、龍潭區三林等9處需辦理耐震補強；4.部分市民活動中心使用率偏低，使用率未達20％者計有51處，另大園區橫峰、北港及觀音區廣福等3處建物有漏水情形等情事，為避免影響市民使用安全與權益，經函請檢討改善。據復：1.未來申請新建市民活動中心案件由區公所評估需求性高低後，由民政局依既有活動中心占該區比例等辦理評估，並綜合各區市民活動中心分布、使用情形及財政情形，再予以排列優先順序，以促進區里間之平衡發展；2.因所有權登記需龐大經費且無強制要求登記，故以安全為優先，輔導各區公所辦理補發使用執照事宜，並持續辦理建築物公共安全檢查及消防安全設備檢修，以保障民眾活動使用之安全；3.已編列預算分別於112及113年度辦理公共安全、消防安全設備檢修，並逐年籌編預算辦理耐震能力評估檢查，需耐震補強者，請區公所提報計畫報市府核定後辦理；4.使用率偏低情形係因調整區政考核使用率計算方式所致，將再參酌其他市縣政府計算方式，力求公允；有關建築物修繕問題，目前除各公所自行編列預算維護外，市府也將進行調查盤點，俾利提供民眾完善活動場館。

（十）已設置網站專區定期公開里基層工作經費執行狀況，惟部分里有執行率不佳，或逾預算數等情，且區公所尚無明訂相關查核作業流程，允宜加強控管計畫執行，並輔導建立有效查核機制，以維護里民權益及降低弊端發生風險。

市政府為落實里基層工作經費之執行，訂定桃園市各區里基層工作經費實施要點，以各區公所為執行機關，編列每里每月5萬元預算支應，經費實施項目包括里環境清潔、路燈照明、溝渠疏通、里守望相助、災害防救、里公務設備及其他等項，並應依里辦公處每月報表彙總累計表及各季執行情形，報市府備查。民政局為資訊公開透明，已於網站設置里基層工作經費專區，定期公開各行政區經費執行狀況。經查里基層工作經費執行情形，核有：1.桃園市111年度計有516里，里基層工作經費預算數3億840萬元，實現數2億6,384萬餘元，實現率85.55％，經分析各里執行狀況，實現率未及5成者計有36里、介於5成至8成者計有103里，另有9里實現數逾預算數（圖7），亟待督促加強控管及研議改善，以提升計畫執行成效，並維護里民權益與

圖7　111年度各區公所轄內各里執行里基層工作經費情形

資料來源：整理自民政局提供資料。

資源分配合理性；2.區公所查核轄內各里基層工作經費執行之情形，尚無規範其作業流程及繕製紀錄，允宜有效輔導建立完善查核機制，並不定期派員查核，以降低弊端發生風險等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續督導區公所加強所轄各里辦公處善加規劃執行進度，另將函請相關區公所恪依桃園市各區里基層工作經費實施要點之規定辦理；2.將參酌行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業原則，研議訂定繕製紀錄之可行性。

（十一）為使業務順利推動，辦理各項採購作業，惟部分機關招決標執行情形未盡周妥，影響採購公正性，允宜檢討改善，以確保採購程序公平公正。

表17　3家廠商投標審標後僅1家廠商符合

之原因及案件數

| 原因 件數 | 22 |
| --- | --- |
| 2家廠商投標文件皆未附或不符規定 | 6 |
| 2家廠商資格文件皆未附或不符規定 | 8 |
| 2家廠商押標金皆未繳或不符規定 | 4 |
| 2家廠商各因押標金或資格文件不符規定 | 3 |
| 2家廠商各因押標金或投標文件不符規定 | 1 |

資料來源：整理自桃園市政府提供資料。

政府為使機關辦理採購作業，依公平程序辦理，進而提升採購效率及功能，並確保採購品質，已於政府採購法中針對廠商圍標行為，明定相關課責機制。經查市政府及所屬機關學校於109至111年辦理公告金額以上採購案件之招決標作業執行情形，核有：1.部分採購案件原有3家廠商投標，審標後其中2家廠商投標文件或資格不符，僅餘1家廠商符合招標文件規定，涉有圍標等異常情形，惟採購機關未審酌依相關規定不予開（決）標（表17）；2.部分採購機關未依政府採購法規定妥適保存採購文件，致招標文件未完整保留；3.部分採購機關審查押標金情形核與政府採購法規定有間，影響採購公正性等情事，經函請檢討改善。據復：1.已督促所屬機關學校檢討改進，並加強宣導廠商疑有借牌圍標或轉包等違反法令情形之表象及態樣時，應及時釐清有無不予開（決）標情事；2.已要求相關採購機關覈實依政府採購法規定，保存採購文件；3.已督導採購機關依規定辦理押標金審查作業。

（十二）持續辦理各項採購業務有助市政工作運作，惟部分機關學校辦理採購訂定投標廠商資格，存有限制競爭情事，允宜檢討改善，以提升政府採購公平性。

| 表18 部分機關學校採購案件存有資格限制競爭情形 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 標案名稱 | 採購機關 | 決標金額 | 資格限制 競爭情形 |  |
| 1.110年桃園市立圖書館 龜山分館地下停車場委 託經營管理 | 市立圖書館 | 3,981,688 | 招標公告限公司資本額400萬元（含）以上。 |  |
| 2.111年桃園市立圖書館 平鎮分館停車場委託經 營管理案 | 市立圖書館 | 2,703,000 |  |  |
| 3.「桃園市110學年度高 中生赴澳洲昆士蘭交流 計畫」委託專業廠商服 務勞務採購 | 桃園市立永豐 高級中等學校 | 3,171,190 | 招標公告限制須有中華民國旅行業品質保障協會會員證明之會員方可投標。 |  |
| 4.111學年度9年級學生 校外教學參觀活動 | 桃園市立文昌 國民中學 | 1,987,900 |  |  |
| 5.111年回饋區居民環保 觀摩研習活動 | 桃園市垃圾 焚化廠回饋金 蘆竹區運用管理及營運監督 委員會 | 6,732,000 |  |  |
| 6.蘆竹區111年度節能減 碳、節約用電宣導暨里 鄰長研習觀摩活動 | 蘆竹區公所 | 4,005,064 |  |  |
| 資料來源:整理自政府電子採購網資料。 |  |  |  |  |

鑑於政府採購法自88年5月施行迄今已逾24年，仍有招標機關於政府電子採購網刊登之投標廠商資格存有資格限制競爭情事，舉如「非特殊或巨額採購卻規定特定資格」、「限非屬法規規定之團體之會員方可投標」、「投標時須檢附原廠製造證明、原廠代理證明、原廠願意供應證明、原廠品質保證書」、「限公部門（政府機關、公營事業、公立學校）之實績」等政府採購錯誤行為態樣，致開標後僅少數廠商符合資格、投標廠商家數不足而多次流標，或常由特定廠商得標等情，未符政府採購公平性。經查市政府所屬機關學校於110年1月至111年12月間辦理之採購案件，其中存有「資格限制競爭」錯誤行為態樣者，計有5個機關、6件採購案（表18），經分析其態樣，核有：1.採購案屬非特殊或巨額採購，卻於招標公告規定投標廠商公司資本額須達新臺幣400萬元以上之特定資格者，計有市立圖書館1機關2案；2.採購案於招標公告限非屬法規規定之團體之會員（中華民國旅行業品質保障協會會員）方可投標之情事，計有桃園市立永豐高級中等學校等4個機關4案，經函請檢討改善。據復：1.將加強採購文件審視及採購人員之專業訓練，審慎確認案件性質，訂定妥適之投標資格，以確保符合政府採購法相關規定；2.辦理類似採購案件，投標廠商資格將不訂定非屬法規規定之團體會員資格，以避免限制競爭情形。

（十三）復興區公所為持續推動區內各項建設逐年增編歲出預算，惟間有歲入來源趨減，連續數年決算短絀；另部分殯葬設施興建或改善計畫工程執行情形未如預期，亟待妥善控制歲入歲出短絀，強化計畫執行能力及進度控管，以提升政府資源運用效益及維護民眾生命財產安全。

復興區公所為推動區政建設計畫，於111年度編列歲出預算數9億3,996萬餘元，以持續辦理區內道路路面與附屬設施、各里社區部落環境改善等重要施政項目。經查預算執行及殯葬與災害搶修業務辦理情形，核有下列事項：

|  | 107年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 補助及協 助 收 入 | 778,583 | 570,609 | 531,213 | 637,612 | 612,075 |
| 自籌收入 | 30,526 | 18,551 | 12,947 | 13,636 | 13,885 |
| 歲 出 | 839,243 | 710,127 | 582,413 | 610,458 | 851,587 |
| 歲入歲出 餘 絀 | - 30,133 | - 120,966 | - 38,252 | 40,790 | - 225,626 |

註：1.自籌收入包括罰款及賠償、規費、財產及其他等收入。

2.資料來源：整理自107至111年度桃園市復興區總決算。

千元

圖8　近5年度復興區歲入歲出決算

1.近5年度復興區歲入來源趨減，均高度仰賴上級政府補助，且連續數年決算短絀，允宜督促及協助區公所加強開源節流，並檢討維持適度支出規模，妥善控制歲入歲出差短，以促進財政健全與永續：近5年度（107至111年度）桃園市復興區總決算歲入決算金額，以107年度之8億911萬餘元最高，其後減至111年度之6億2,596萬餘元，且各年度罰款及賠償、規費、財產及其他等自籌收入占歲入決算之比率介於2.09％至3.77％之間，比率甚低並呈下降趨勢，顯示歲入來源趨於減少，且高度仰賴上級政府補助，影響該區財務收支及管理之自治；又近5年度歲入歲出決算相抵結果，除110年度有歲計賸餘4,079萬餘元外，其餘107至109及111等4個年度均為歲計短絀，其中111年度歲計短絀金額2億2,562萬餘元，係上開4個短絀年度最高（圖8），亟待督促及協助該公所加強開源節流，並檢討維持適度支出規模，妥善控制歲入歲出差短，以促進財政健全與永續，經函請檢討改善。據復：該公所將落實積極改善並強化預算執行效率，以妥善控制歲入歲出差短及穩健財政結構。

2.積極爭取中央補助款改善殯葬設施，惟部分計畫未獲同意補助，或未能於期限內完成致補助款遭註銷；又興建納骨設施工程預算執行情形未如預期，允宜加強督促該公所強化計畫執行能力及進度控管，以提升政府資源運用效益：復興區公所自107至110年度申請「原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫」辦理長興里上高遶部落公墓前置作業等12案、計畫金額合計1億2,600萬元，經查其中雪霧鬧部落公墓前置作業、華陵里卡拉部落公墓興建工程（109及110年度各1案）、三民里基國派部落公墓興建工程等4案，或因屬農牧用地且位於地質敏感地區，或部分程序未完成而不提報需求計畫，或未完成遷葬作業等，申請計畫未獲內政部核定；其餘8案經內政部核定補助，惟其中三民里基國派部落公墓前置作業、長興里上高遶部落公墓興建工程、高義里高義蘭部落公墓興建工程、高義里里安部落公墓興建工程等4案，因未於期限內完

表19　復興區申請原住民地區殯葬設施改善計畫補助案件

未獲同意或經註銷明細

單位：新臺幣萬元

| 計畫項目 | 年度 | 申請補助金額 | 同意補助金額 |  | 未獲同意補助或 註銷補助原因 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 9,600 |  | 3,300 |  |  |  |
| 雪霧鬧部落公墓前置作業 | 108 | 500 |  | － |  | 未獲同意補助 | 屬農牧用地且位於地質敏感地區 |
| 華陵里卡拉部落公墓興建工程 | 109 | 1,500 |  | － |  |  | 部分程序未完成不提報需求計畫 |
| 華陵里卡拉部落公墓興建工程 | 110 | 900 |  | － |  |  | 未完成遷葬作業 |
| 三民里基國派部落公墓興建工程 | 110 | 1,800 |  | － |  |  | 未完成遷葬作業 |
| 三民里基國派部落公墓前置作業 | 107 | 500 |  | 500 |  | 註銷 補助 | 未於限期內完成 |
| 長興里上高遶部落公墓興建工程 | 109 | 1,500 |  | 1,000 |  |  | 部分占用私人土地，無法於限期內完成 |
| 高義里高義蘭部落公墓興建工程 | 110 | 900 |  | 900 |  |  | 未於限期內完成工程招標作業 |
| 高義里里安部落公墓興建工程 | 110 | 2,000 |  | 900 |  |  | 未於限期內完成工程招標作業 |

資料來源：整理自復興區公所提供資料。

成，致該部註銷補助款而需自籌財源因應，徒增財政負擔（表19）。又該公所111年度編列預算4,500萬元，辦理華陵里卡拉部落墳墓興建納骨設施工程，因規劃興建基地位處山坡地保育區之地質敏感區，須辦理工程先期規劃與可行性評估，及辦理三民里基國派部落墳墓興建納骨設施工程，因尚未完成工程發包作業，截至111年底止，該2案工程均無預算執行數，計畫執行成效欠佳，亟待加強督促該公所強化殯葬設施改善計畫執行能力及進度控管，以提升政府資源運用效益，經函請檢討改善。據復：請該公所積極改善計畫執行能力及進度控管，以強化執行效率。

七、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告內列重要審核意見12項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者4項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者8項（表20），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見4項通知檢討改善。

表20　110年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）桃園市稅課收入持續成長，惟歲入歲出短絀較上年度增加，部分機關歲出預算實現率偏低，專案保留金額龐鉅，且部分專案保留案件連續執行數年未有效執行，又以前年度歲入轉入數久懸未結，以前年度歲出轉入數仍有整筆註銷情事，允宜檢討改善，俾提升預算資源運用效能及整體財政自主力。 | 因部分機關歲出預算實現率偏低，專案保留金額仍屬龐鉅，以前年度歲出轉入數仍有整筆註銷情事，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（一）」。 |
| （二）節流績效考評結果居六都之末，其中人事費占自籌財源之比率偏高及社會福利經費自籌情形欠佳，允宜妥為思考組織設計與員額編制，並衡酌政府財政量能及審視各項補助發放標準，以強化節流措施，促進地方財政健全。 | 因推動各項重大公共建設，支出規模愈趨龐鉅，財源籌措需求與日俱增，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（二）」。 |
| （三）桃園航空城股份有限公司業務與市政府部分局處業務重疊，營業收入長期不敷支應營業成本及費用，復舉債支應開發亞矽創研中心鉅額建設經費，未來公司財務負擔能力面臨嚴峻挑戰，亟待研謀建立長期商業模式，增闢穩定財源，以確保公司永續經營。 | 因航空城公司營業收入長期不敷支應營業成本及費用，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（四）」。 |
| （四）機場捷運總累計運量已超過1億人次，惟疫情期間邊境管制導致客運收入大幅減少，累積虧損持續擴大，且產權移轉及系統設備之重置計畫均待完成，財務狀況面臨極大挑戰，允宜妥適規劃短中長期財務調度因應措施，以利捷運系統穩定健全發展。 | 因桃捷公司累積虧損持續擴大，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（五）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）空地稅之徵課除可挹注市庫穩定財源，有效優化政府財政，增進公共利益外，亦有助於抑制土地囤積，促進房市供給，降低炒房投機利得，遏阻房價飆漲，允宜研議運用地理資訊科技清查並開徵空地稅或照價收買之可行性，以維護社會公平正義。 |  |
| （二）活化文化資產再利用，積極營造文創產業友善環境，惟部分文創園區與各行政區人口數未盡相合，影響先天聚客力條件；又部分園區因無委外廠商進駐，或園區取得因應計畫核准使用及廠商進駐招募期間過長等，肇致部分眷舍閒置比率長期偏高，允宜加速進駐廠商招募作業及提升進駐率，並參考文創園區標竿案例，複製成功模式等，以協助文創產業升級及提升園區整體營運效率。 |  |
| （三）積極推動公共建設，完善各項民生設施，惟未妥為評估計畫之可行性，即委託辦理規劃設計技術服務，致生不經濟支出，亟待強化先期作業及預算審編，以提升施政效能。 |  |
| （四）為推動風險管理作業，已辦理教育訓練，惟多數機關未整併風險管理及內部控制機制，未設立風險管理及危機處理專案小組，或未召開專案會議，允宜檢討改善，建立風險管理及危機處理機制，以提升機關風險管理能量。 |  |
| （五）桃園市已成立地方創生推動平台，協助推動地方創生，惟優先推動地區仍在初步審核階段，且地方創生計畫事業提案率偏低，允宜訂定桃園市整體區域之關鍵績效指標及階段性目標，並積極推廣各項地方創生活動，以利未來順利推展地方創生政策，達成平衡城鄉生活環境之願景。 |  |
| （六）為健全災害防救體系，已訂定災害防救計畫，惟部分水災淹水潛勢地區無水災保全計畫，或尚未成立水患自主防災社區；又部分行政區現有收容空間不足，或避難收容處所之建築物公共安全檢查申報結果不合格，亟待積極改善，以提升防災救助成效。 |  |
| （七）復興區公所歲出總預算執行能力已有提升，惟有鉅額以前年度歲出資本門轉入數因計畫或工程終止而註銷，及六成災害復建工程逾年餘始完成復建，亟待強化預算執行管控及嚴密審查保留案件，並加速復建工程辦理時程，以發揮預算資源最大效益及搶救復建功效。 |  |
| （八）為改善枕頭山部落交通不便，提升災害防救與醫療效能，規劃興建聯外道路，惟先期作業辦理情形核有未周，耽延計畫完成期程，亟待研謀改善，俾及早達成計畫目標。 | 前經依法陳報監察院，該院業糾正，詳「八、其他事項（二）」。 |

八、其他事項

市政府主管推動施政計畫之執行結果，前經本處查核後於審核報告揭露，並依法陳報監察院，嗣經監察院於111年7月1日至112年6月30日間糾正或同意備查者，摘述如次：

（一）市政府辦理桃園果菜批發市場遷建及蔬菜儲藏設施建置計畫，核有：1.桃園果菜市場股份有限公司（下稱果菜公司）辦理桃園果菜批發市場遷建計畫，歷經十餘年仍未能決定選址位置，肇致原遷建計畫之預期目標迄未達成，且因既有空間遲未擴充，長期以場地狹小及設施老舊為由，未依規定以公開拍賣方式交易，影響潛在供應人及承銷人參加交易誘因，致交易量難以提升，無法發揮調節農產品供需功能及創造管理費收益；2.為調節蔬菜市場供需及穩定市場價格，耗資4千萬餘元設置蔬菜冷藏設施，並委託果菜公司經營，惟該公司未善盡受委託單位經營責任，照委託契約規定落實辦理蔬菜購儲及釋出之滾動式倉儲作業，肇致冷藏設備低度利用，遲未發揮解決產銷失衡、調節市場供需、穩定市場價格之功能；另農業局為冷藏設施建置及管理機關，負有營運計畫書審查核定及監督受託營運機關之執行責任，亦未積極督促依委託事項辦理，並協助解決營運計畫執行方式及冷藏設備低度利用等問題，肇致部分冷藏設備持續閒置；3.市政府依法負有轄內農產品運銷秩序，調節供需及監督轄內批發市場之權責，惟對於果菜公司規劃遷建桃園果菜批發市場，遲未決定選址位置且未編列預算辦理，未善盡監督權責，致桃園市生產之4成蔬果無交易場所，須運往其他縣市交易，無法發揮調節農產品供需功能；且就果菜公司未覈實研提可行之蔬菜購儲及釋出之滾動式倉儲作業執行方式，市政府未督促所屬農業局及果菜公司改善並積極辦理，肇致部分冷藏設備閒置等缺失。經依審計法第69條第1項前段規定，函請桃園市市長查明妥處，並報告監察院。嗣經市政府研提：1.已擇定文中路之市場用地，作為新市場場址，預計於112年度辦理桃園果菜批發市場遷建場址前置作業（預算編列、規劃設計招標），113至117年度接續辦理規劃設計及興建工程，另已辦理公開議價，議價品項則視季節及產地滾動式調整；2.已檢討相關人員責任，並落實滾動倉儲計畫，逐步健全設備及管理機制；另蔬菜儲藏設施租賃場地之承租率已達9成；3.成立「桃園果菜市場遷建小組」，定期召開聯繫會議，並責成農業局依權責督導果菜公司，就現行市場條件改善其交易制度，以公開議價交易方式，提高潛在供應人及承銷人參加交易誘因，逐步提升交易量，發揮調節農產品供需及創造管理費收益，暨定期追蹤檢討蔬菜購儲及釋出之滾動式倉儲作業執行情形。案經函報審計部陳報監察院，並經該院於112年2月4日同意備查。

（二）市政府推動復興區枕頭山部落聯外道路交通改善工程，原由復興區公所負責執行，惟先期作業核有未周，致先後終止工程規劃及環境影響評估委託技術服務案，虛擲公帑；嗣經原住民族行政局承接續辦，惟未就涉及都市計畫保護區、水庫保護區之工程用地，妥為研謀處理方案，復未依原住民族委員會意見申請撥用國有土地，又於編列私有土地取得經費後，迄未積極擬訂徵購進度據以執行，且計畫推動期間未詳為律定各項關鍵指標之預定辦理期程並提報列管，耽延計畫完成期程，經依審計法第69條第1項前段規定，函請市政府查明妥處，並報告監察院，經監察院糾正。（112.6.28監察院公報第3326期）

參、民政局主管

民政局主管包括民政局、孔廟忠烈祠聯合管理所、殯葬管理所及桃園區、中壢區、平鎮區、八德區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、龍潭區、新屋區、觀音區、復興區等13個戶政事務所，共計16個機關，掌理地方自治行政業務、宗教業務、戶政業務、禮儀事務業務、兵役業務、孔廟暨忠烈祠財產之保管維護、遺物蒐集整理陳列、各項祭典籌辦、充實各區既有殯葬設施基礎建設之硬體設施及桃園區、中壢區殯葬業務，及辦理轄區人民身分、遷徙、行業等資料之登記、變更、更正及撤銷等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫32項，下分工作計畫36項，包括強化地方自治基礎、健全區里基層組織功能、創新戶政便民服務措施及推動戶政全面資訊化、精進役政服務、即時關懷役男、推動殯葬改革、提升禮儀文化、加強輔導寺廟或宗教團體及其土地清理等重要施政項目，其中已執行完成者31項，尚在執行者5項，主要係111年地方公職人員選舉經費辦理核銷中、蘆竹區五福段59地號新建非營利幼兒園園舍工程（市民活動中心部分）及中壢殯葬園區火化場暨停車場等工程尚未完工，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數2億1,736萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億2,945萬餘元，應收保留數24萬餘元，主要係中央補助款依實際執行情形撥款；合計決算審定數為2億2,970萬餘元，較預算增加1,233萬餘元（5.67％），主要係111年地方公職人員選舉候選人票數未達標準沒入保證金及民眾申請使用殯葬設施規費收入較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計17萬餘元，決算審核結果，審定實現數8萬餘元（48.57％）；減免（註銷）數6萬元（34.29％），主要係行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷；應收保留數3萬元（17.14％），主要係行政罰鍰尚待收繳。

3.歲出原編列預算數14億1,945萬餘元，因殯葬管理所火化場柴油經費不足，經動支第二預備金454萬元，暨桃園區戶政事務所等12個機關因人事費原列預算不敷支應等事由，經動支各類員工待遇準備1,941萬餘元，合計14億4,341萬元，決算審核結果，審定實現數11億1,223萬餘元（77.06％），應付保留數2億4,727萬餘元（17.13％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為13億5,951萬餘元，預算賸餘8,389萬餘元（5.81％），主要係111年地方公職人員選舉補助候選人競選經費之結餘及內政部取消部落公墓興建工程補助，致工程未執行之經費賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計1億7,322萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億357萬餘元（59.79％）；減免（註銷）數207萬餘元（1.20％），主要係補助區公所經費結餘；應付保留數6,757萬餘元（39.01％），主要係中壢殯葬園區禮廳大樓、遺體處理中心暨火化場新建工程技術服務案尚未完成。

#### （三）重要審核意見

1.因應國人殯葬觀念改變，積極推動火化及環保葬，惟火化後之骨灰（骸）存放空間即將用罄，又火化爐使用頻率增加，致空氣污染量倍增，亟待研擬應對措施檢討改善，俾降低殯葬設施不足之風險，並維護居民身體健康。

| 表1 公立骨灰（骸）存放設施使用情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：櫃位、年 |  |  |  |  |  |  |
| 行政區 | 111年底止設施尚未使用量（A） | 109至111年度設施存放納入數量 |  |  |  | 設施剩餘使用年數（C=A/B） |
|  |  | 3年度平均數 [B=（a+b+c）/3] | 109 （a） | 110 （b） | 111 （c） |  |
| 合計 | 101,013 | 13,605 | 9,217 | 16,479 | 15,118 | 7.42 |
| 平鎮區 | 506 | 359 | 252 | 369 | 456 | 1.41 |
| 中壢區 | 279 | 180 | 184 | 196 | 161 | 1.55 |
| 蘆竹區 | 20,446 | 5,522 | 2,840 | 8,293 | 5,433 | 3.70 |
| 楊梅區 | 1,204 | 309 | 325 | 317 | 286 | 3.89 |
| 桃園區 | 10,575 | 2,289 | 3,222 | 1,851 | 1,795 | 4.62 |
| 大溪區 | 2,130 | 378 | 392 | 412 | 331 | 5.63 |
| 龍潭區 | 7,858 | 1,054 | 976 | 1,124 | 1,063 | 7.45 |
| 八德區 | 15,460 | 1,580 | 119 | 1,532 | 3,090 | 9.78 |
| 復興區 | 4,781 | 431 | 6 | 11 | 1,276 | 11.09 |
| 新屋區 | 6,134 | 304 | 292 | 279 | 342 | 20.16 |
| 大園區 | 31,640 | 1,196 | 609 | 2,095 | 885 | 26.45 |

註：1.龜山區、觀音區無存放骨灰（骸）設施。

2.資料來源：整理自桃園市公務統計資訊網。

圖1  火化爐排放戴奧辛及呋喃檢測結果

資料來源：整理自桃園市殯葬管理所提供資料。

民政局因應人口老化趨勢，土地資源有限，殯葬用地取得不易，為有效利用既有墓地，持續推行火化塔葬、公墓遷葬及提倡環保自然葬，朝向現代化殯葬設施及服務發展。經查其辦理情形，核有：（1）截至111年底止，公立骨灰（骸）存放設施共有19處，櫃位合計共249,267位，已使用148,254位，尚未使用101,013位，可使用率餘40.52％，復以近3年度（109至111年度）年平均入塔數13,605位計算，所餘櫃位尚可使用7.42年，惟其中將於6年內用罄者計有平鎮區、中壢區、蘆竹區、楊梅區、桃園區及大溪區等6區（表1），亟待規劃研擬骨灰（骸）存放設施量能不足之應對措施；（2）火化爐使用頻率逐年增加，經委外檢驗空氣污染排放情形，其中檢測項目「戴奧辛及呋喃」109年度平均值為0.080 ng-TEQ/Nm3，111年度為0.209 ng-TEQ/Nm3，2年間排放量增加1.61倍（圖1），又火化爐（E201、E003、E004、E008）已有部分採樣檢驗結果超過固定污染源排放標準（0.5 ng-TEQ/Nm3），影響環境品質及居民健康，經函請檢討改善。據復：（1）112年楊梅區、中壢區已分別啟用或新設5,094、5,444個櫃位，桃園區因館內幅員不足，無法新增納骨塔，惟鄰近八德生命紀念園區尚有3、5及6樓空間可供使用，大溪區已請區公所規劃適當地點以便進行評估規劃，平鎮區及蘆竹區衡量使用情形進行納骨塔空間優化，另透過多元管道推動環保多元葬法，期望於資源有限下，降低納骨塔之需求；（2）因應新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，配合衛生福利部疾病管制署確診者遺體儘速火化政策及醫療機構因應COVID－19感染管制措施指引，確診者大體之內、外層屍袋均須以稀釋漂白水抹拭，且確診者入殮後多以塑膠膜層層包覆，致燃燒時產生戴奧辛等有毒氣體，爾後增加火化爐內煙道積灰清理頻率由每年1次增加為2次，降低空氣排放污染情形，以維護環境永續。

2.已制定殯葬管理自治條例，規範殯葬設施、服務行為，提升市民生活品質，惟殯儀館周圍民間會館林立，違法提供非法殯葬設施供民眾使用，或查無經營許可，地址與營業所在地不符，且有殯葬禮儀服務業者出售塔位墓園之情事，亟待積極查明並依法裁處，以有效遏止違法行為。

中壢區殯儀館周圍民間會館林立情形

（圖片來源：摘自google街景地圖）

市政府為規範殯葬設施、服務行為，提升市民生活品質，制定桃園市殯葬管理自治條例，由殯葬管理所執行違法之查報，民政局執行違法之裁處，106至111年度合計裁罰142次，罰鍰總額971萬餘元。經查其管理情形，核有：（1）桃園區及中壢區殯儀館周圍民間會館林立，尤以中壢區培英路設立會館密度最高，有同一地址設置5家殯葬禮儀服務業者情形，另據民政局提供違反殯葬管理條例規定之罰鍰資料分析結果，其中連續5年違法提供非法殯葬設施供民眾使用者，計有通○禮儀股份有限公司等13家業者，歷年皆以違反殯葬管理條例第63條第1項規定，按同條例第96條第1項規定之最低罰鍰金額3萬元裁罰，迄111年度始以第2次違規處以4萬5千元罰鍰，而未以違反殯葬管理條例第6條第1項規定，按同條例第73條規定處以較高之罰鍰，亦未限期改善，且1年僅裁罰1次，未能確實輔導改善，致有業者長年違法提供非法殯葬設施供民眾使用情事；（2）本處就地勘查中壢殯葬園區附近環境，發現殯葬業者招牌林立，經與政府資料開放平臺公開之桃園市殯葬禮儀服務業許可名冊勾稽結果，發現查無經營許可者計有德○生命禮儀等8家，及地址與營業所在地不符者，計有白○禮儀公司等11家，其中白○禮儀公司非殯葬設施經營業者，惟有出售塔位墓園情形，經函請檢討改善。據復：（1）本市違規民間會館位於桃園區及中壢區殯葬服務中心周邊，受限於都市計畫土地使用分區規定，無法申請設立殯葬設施，已列入通盤檢討，俟都市計畫變更完成後，殯葬業者即得提出申請設置殯葬設施；針對周邊私人殯儀館目前採取每年定期查核，有關未來取締措施，俟桃園區及中壢區殯葬服務中心改善工程完工，將提高裁處強度；（2）部分業者查無經營許可，地址與營業所在地不符，或非殯葬設施經營業者，出售塔位墓園情事，已請殯葬管理所協助查報是否有違反殯葬管理條例之情事，如違反相關規定，將依法裁處。

3.推動中壢殯葬園區開發計畫，有助提升殯葬服務品質，惟未衡量可用資源及審慎分析可行性，又頻繁變更計畫需求，耽延計畫完成期程，亟待研謀改善，俾及早達成計畫目標。

中壢殯葬園區開發計畫範圍

（圖片來源：整理自殯葬管理所提供資料）

民政局為提升轄內殯葬業務服務品質，成立殯葬管理所，並將所轄中壢殯儀館更名為中壢區殯葬服務中心。該中心草創於50年代之中壢火葬場，係桃園地區首座遺體火化場所，93年因應政府鼓勵遺體火化措施，火化設備改建為羽昇館火化場，解決當時火化爐老舊且不敷使用情形。104年間，殯葬管理所鑑於該中心既有設施老舊，且服務量能已達飽和，規劃辦理中壢殯葬園區開發計畫，合併與該中心毗鄰之第四公墓私有土地，新建禮廳大樓、遺體處理中心、火化場、地下停車場及多元葬區等設施，以提供民眾充足且完善之生命禮儀服務。該所自104年7月起著手辦理環境影響評估及都市計畫變更作業，概估工程經費約需19億2,232萬餘元、用地費約4億元，預定於109年完成火化場，其餘禮廳大樓等設施於112年完成。經查其計畫推動情形，核有：（1）辦理先期作業期間，未依公共工程全生命週期管控機制參考手冊與中央及地方政府預算籌編原則第2點第2款等規定，衡量可用資源及審慎分析可行性，即規劃新建禮廳大樓等設施並進行環境影響評估與都市計畫變更作業；復考量所需工程經費龐鉅，經重新檢討並大幅縮減計畫規模，致已完成都市計畫變更並耗資3億9,051萬餘元取得之私有土地，僅先行新建火化場，其餘禮廳大樓等工程暫停辦理，核有低度利用情事，並增費公帑80萬元辦理環境影響說明書變更，影響政府資源投入效益；（2）辦理環境影響評估，未依委託技術服務契約規定，覈實管控及督促廠商履約，致辦理期程長達3年1個月及推延都市計畫變更完成期程1年9個月；又自104年起推動本案計畫，均未詳為律定各項關鍵作業之預定辦理期程並提報列管，致無法適時察覺進度落後等異常情形並予以改善；嗣於107年間委託新建工程處代辦工程後，又頻繁變更計畫需求，影響工程規劃設計與招標作業期程，截至111年底止，整體計畫推動長達7年5個月，仍未進入實質興建工作，預計延至114年始能完成火化場及平面停車場工程，其餘設施則暫停辦理，且無具體建設期程，計畫目標持續延宕等效能過低情事，經函請檢討改善。本處業列管注意本案之後續辦理情形。

4.採購新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）快篩試劑發放民眾使用，惟未完成驗收即予發放，部分已發放之仿偽試劑未能收回，增加確診誤判風險，且未訂定明確查驗及驗收基準，允宜研謀改善，以確保採購品質。

| 表2 大鑫公司提供富樂快篩試劑回收情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：劑 |  |  |  |
| 行政區 | 分配數 | 回收數 | 未回收數 |
| 合計 | 150,000 | 142,172 | 7,828 |
| 桃園區 | 25,800 | 25,799 | 1 |
| 中壢區 | 26,400 | 26,399 | 1 |
| 平鎮區 | 17,100 | 12,608 | 4,492 |
| 八德區 | 13,800 | 13,799 | 1 |
| 蘆竹區 | 14,700 | 14,099 | 601 |
| 楊梅區 | 11,100 | 8,379 | 2,721 |
| 龍潭區 | 7,500 | 7,499 | 1 |
| 龜山區 | 12,300 | 12,299 | 1 |
| 大溪區 | 8,400 | 8,399 | 1 |
| 大園區 | 5,100 | 5,097 | 3 |
| 觀音區 | 4,500 | 4,499 | 1 |
| 新屋區 | 3,300 | 3,296 | 4 |
| 註：1.大溪區8,400劑包括復興區1,500劑。 2.資料來源：整理自民政局提供資料。 |  |  |  |

中壢殯葬園區開發計畫範圍

（圖片來源：整理自殯葬管理所提供資料）

衛生福利部為因應新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情於111年4月初持續升溫，政府及民眾對於快篩試劑之需求大增等情，陸續辦理快篩試劑共同供應契約及緊急採購等作業。經查市政府所屬於111年1月至6月間辦理快篩試劑採購者，計有民政局等6個機關、11件採購案，總決標金額2億4,083萬餘元，其中由民政局以限制性招標方式辦理「COVID-19家用快篩試劑緊急採購案」，分項複數決標予3家廠商，決標金額2,943萬元，得標廠商之一為大鑫資訊股份有限公司（下稱大鑫公司），該公司依該局指定分配數量提供富樂（Flowflex）快篩試劑15萬劑，分別送達轄內12個區公所，後因111年6月中旬新聞媒體揭露大鑫公司引進富樂（Flowflex）快篩試劑仿偽品事件，經該局緊急回收14萬2千餘劑，仍有7千餘劑未能回收（表2），因尚未完成驗收程序致未付款，並於111年6月24日解除契約，另同年8月10日大鑫公司經臺灣新竹地方檢察署提起公訴在案。經查民政局辦理該採購案執行情形，核有：（1）快篩試劑直接配送各區公所辦理交貨，該局僅就分配至桃園區公所之2萬5,800劑快篩試劑進行外包裝拍照，未抽驗該試劑之內容物且未製作相關查驗紀錄，其餘11個區公所亦均無點收、檢驗等相關紀錄，核與「機關依政府採購法第105條第1項第2款辦理緊急採購作業範例」（下稱作業範例）柒、二規定之各階段點收、檢驗、開箱、分送等作業，均應製作完整紀錄以釐清責任等規定未符；（2）依作業範例柒、三規定，承辦驗收單位應確實依契約規定辦理驗收，驗收合格始可交付使用，惟快篩試劑交貨後未完成驗收程序即發放民眾使用，已發放之仿偽試劑品質不穩定，發生偽陽性及偽陰性之可能性增加，恐導致檢測結果偏差，增加確診誤判風險；（3）試劑產地於外國，卻未訂定相關查驗或驗收基準（如進口報單或其他可證明該試劑產地之文件）以確保試劑品質，致無法據以落實查核及驗收作業，允宜積極改善並作為後續類案之借鏡；（4）快篩試劑緊急採購允宜建立可供應試劑之廠商名單，俾利分散快篩試劑無法供貨之風險，增加議價空間及降低採購價格等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將於簽收單詳列確認事項，如規格、型號、數量等，並於簽收點交後7日內由區公所檢送點收照片予該局，作為驗收之書面資料，以落實檢驗查核機制；（2）後續依採購標的規格，明訂驗收事項；另視採購標的性質辦理廠驗或於送貨當天擇2至3處辦理實地驗收，以避免未完成驗收程序即交付使用之情形發生；如有先行使用之必要者，亦將先行辦理部分驗收或分段查驗，作為驗收之用，以確保採購目的之達成及維護政府權益；（3）嗣後辦理國外試劑採購作業，將明訂查驗或驗收基準，以利辦理驗收作業；（4）視採購性質建立供應廠商名冊，俾利分散採購風險。

#### （四）110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表3）。

表3　110年度審核報告所列民政局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.補助各區公所辦理市民活動中心及地方小型建設計畫，以改善里公共設施，提升市民生活品質，惟部分工程執行進度落後，允宜賡續強化執行能力並妥善規劃控管進度，俾提升預算執行成效。 |  |
| 2.殯葬管理業務評量榮獲佳績，惟部分殯葬服務業未加入殯葬服務業公會，或設置專任禮儀師人數未達最低限額，允應加強監督考核，健全殯葬業務管理。 |  |
| 3.宣揚孔廟、忠烈祠文化，積極維護古蹟文物，惟管理維護計畫已逾檢討年限且維修方式未為周妥，允宜研謀改善，強化古蹟管理維護成效。 |  |

肆、地政局主管

地政局主管計有公務機關9個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

地政局主管包括地政局及桃園、中壢、大溪、楊梅、蘆竹、平鎮、八德、龜山地政事務所等9個機關，掌理全市地籍登記、資訊、地價、地用、地籍測量、土地徵收、公地撥用、重劃及區段徵收開發等事項，並配合機場捷運建設相關計畫，辦理各項重要建設用地取得，使桃園市成為更具國際競爭力之機場城市，推動各項土地政策保障民眾財產權益，核實調整公告土地現值及地價，貫徹平均地權漲價歸公政策，推動不動產交易透明化及保障被徵收土地所有權人合法權益，積極落實土地居住正義等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫18項，下分工作計畫57項，包括釐正地籍、推動產業園區開發、辦理市地重劃及區段徵收開發、健全地籍管理、維護不動產交易安全、取得公共設施用地、辦理非都市土地使用編定管制等重要施政項目，其中已執行完成者55項，尚在執行者2項，主要係農地重劃區緊急農水路改善工程尚未完工，及平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程招標中，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數82億4,524萬餘元，決算審核結果，審定實現數155億6,542萬餘元，應收保留數3,544萬餘元，主要係行政罰鍰尚待收取；合計決算審定數為156億87萬餘元，較預算增加73億5,562萬餘元（89.21％），主要係實施平均地權基金繳庫數及各地政事務所受理不動產登記案件之規費收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計4,816萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,337萬餘元（69.30％）；減免（註銷）數357萬餘元（7.43％），主要係行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷；應收保留數1,120萬餘元（23.27％），主要係行政罰鍰尚待收取。

3.歲出原編列預算數13億7,339萬餘元，因桃園地政事務所及龜山地政事務所人事費原列預算不敷支應，動支各類員工待遇準備673萬餘元，合計13億8,013萬元，決算審核結果，審定實現數12億2,098萬餘元（88.47％），應付保留數1億1,589萬餘元（8.40％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為13億3,687萬餘元，預算賸餘4,325萬餘元（3.13％），主要實際進用員額減少，人事費賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計1億3,807萬餘元，決算審核結果，審定實現數6,266萬餘元（45.38％）；減免（註銷）數867萬餘元（6.29％），主要係中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程結餘款；應付保留數6,673萬餘元（48.33％），主要係平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程招標中，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

地政局主管包括作業基金：桃園市土地重劃基金、桃園市實施平均地權基金等共2個單位。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有辦理八德大勇、觀音草漯（二）、大園菓林、觀音草漯（三）、觀音草漯（第6區整體開發單元）、觀音草漯（第3區整體開發單元）、蘆竹五福、楊梅仁美、平鎮永豐等9項市地重劃區計畫，及A10站區、A20站區、A21站區、中壢運動公園、桃園航空城、中原營區、大溪埔頂營區、大溪行政園區、大園都市計畫民生南路西側、大園都市計畫國際路南側等10項區段徵收開發案，合計19項，實施結果，計有八德大勇、大園菓林、觀音草漯（三）、觀音草漯（第6區整體開發單元）、觀音草漯（第3區整體開發單元）、蘆竹五福、楊梅仁美、平鎮永豐等8項市地重劃區計畫，及A10站區、A20站區、A21站區、中壢運動公園、桃園航空城、中原營區、大溪埔頂營區、大溪行政園區、大園都市計畫民生南路西側、大園都市計畫國際路南側等10項區段徵收開發案，合計18項，或依代辦機關實際核銷進度撥款、或依實際執行進度撥付工程款、或配合地上物拆遷及安置住宅新建等期程推延、或開發期程配合內政部審議進度推延、或原開發期限到期重新啟動，後續期程推延等，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，修正減列業務收入615萬餘元，係桃園市實施平均地權基金已收取之權利金及土地租金收入因應疫情紓困減免應予減列；審定賸餘19億9,335萬餘元，較預算賸餘43億5,118萬餘元，減少23億5,782萬餘元，約54.19％，主要係桃園航空城計畫優先產專區土地標售收入於土地所有權移轉年度認列，收入較預計減少所致。

三、重要審核意見

（一）為推動航空城產業政策之發展，規劃優先產專區，惟標售及履約管理作業未臻周妥，尚待研謀改善，以確保航空城計畫永續發展。

航空城優先產專區基地位置圖

（圖片來源：摘自經濟發展局提供資料）

航空城優先產專區基地空拍圖

（圖片來源：摘自地政局提供資料）

為使臺灣成為亞太海空樞紐，政府規劃「桃園航空城」旗艦計畫，市政府配合計畫自102至111年度計編列預算金額550億7,973萬餘元，累計執行金額173億2,751萬餘元，執行率31.46％；另為推動航空城產業政策發展，規劃設置優先產業專用區（下稱優先產專區）約52.86公頃（含交通部民用航空局主辦機場園區優先產專區2.76公頃），共9筆基地，優先引進生物科技、5G智慧製造、綠能產業、航空輔助產業、國際物流等產業進駐，並委託經濟發展局及桃園航空城股份有限公司（下稱航空城公司）代辦標售及履約管理事宜。經查優先產專區標售及履約管理情形，核有：1.經濟發展局於111年7月完成優先產專區7筆基地標售（包含基地A、B、C、D、E、G、H），共標脫約33.14公頃，後續履約管理事宜將委託航空城公司辦理，惟截至112年4月底止，迄未簽訂委辦契約，相關權利義務未能有效規範；2.截至111年底止，桃園航空城區段徵收開發計畫長期借款餘額347億9,606萬餘元，111年度債務利息4億144萬餘元，債務壓力沉重，優先產專區雖已標售7筆基地並預計於112年第2季完成用地點交，惟本處於112年4月26日會同地政局人員至現地會勘，仍有基地旁保留戶在其下水道施工路徑上、居民生活污水排放等問題尚待處理，恐影響點交期程，為紓解龐大資金成本壓力，亟待注意控管相關期程，確保用地如期點交，並應積極規劃加速辦理F、I等2筆基地19.72公頃之標售，以利整體開發並確保航空城計畫永續發展；3.市政府為規範航空城優先產專區土地標售案土地點交、興建工程、履約管理等事項，與航空城優先產專區得標廠商簽訂契約書，惟契約內容對於廠商違約之催繳程序未臻明確，允宜研謀改善，以利後續標售案執行等情事，經函請檢討改善。據復：1.刻正積極與航空城公司就委辦工項及所需相關業務費用進行討論，將依討論結果研訂契約草案後，再循程序辦理契約簽訂事宜；2.已積極與下水道施工路徑上居民溝通協調中，另尚未標售之F、I基地土地已於111年7月辦理第1次標售作業，惟F基地無人投標、I基地流標等原因，刻正由經濟發展局檢討相關招標內容，積極辦理第2次招標作業程序；3.將請經濟發展局將廠商違約之催繳程序納入後續標售文件內規範。

（二）為利民眾洽公便利性，辦理平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程計畫，惟預計完成日期已較計畫延後4年，預算執行進度落後，且未針對遲未發包之原因研擬善策，亟待檢討改善。

圖1　平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程預算

執行情形

註：1.均為108年度預算之執行數，109至111年度執行數分別為22萬餘元、

35萬餘元、475萬餘元。

2.資料來源：整理自地政局提供資料。

平鎮地政事務所自84年成立以來，辦公廳舍以押租金方式租用住宅大樓使用，因格局空間不足，無法規劃電梯空間及無障礙設施，且辦公室外牆因年久有雨水滲漏情形，為利民眾洽公便利性，市政府爰規劃辦理「平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程」計畫。該工程基地位於桃園市平鎮區南勢段188－1地號及平鎮段1284－1地號，建物為2棟建築物，其中行政棟（地上6層、地下2層）由平鎮地政事務所、平鎮區戶政事務所及地方稅務局平鎮分局（籌備中）使用；社福棟（地上4層、地下2層）包含公托中心、日照中心、市民活動中心及里辦公室，總經費6億7,830萬元。原計

圖2　平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程期程

資料來源：整理自地政局提供資料。

畫期程107年至111年，因調整量體規模、預算不足等原因，歷經4次期程調整，改訂於115年12月1日前完成，已較原計畫完工期程（111年11月）延後4年。經查該計畫截至111年底止，累計編列預算經費1億4,234萬餘元，累計執行數1,456萬餘元，執行率僅10.23％，其中111年度預算數8,000萬元，無執行數；以前年度（108至110年）轉入數5,253萬餘元，執行數475萬餘元，執行率亦僅9.06％，其中除108年度預算於各年度有執行數外，其餘年度所編預算均未動支（圖1），111年度終了辦理保留轉入次年度執行經費合計高達1億2,777萬餘元。復查本案於110年度4月至10月間辦理4次工程招標，皆因無廠商投標而流標，依同年11月工程標採購案第4次流標檢討會議決議，後續採減項發包、爭取後續擴充經費，惟工程自第4次流標至本處查核日（112年4月28日）止，已歷時逾1年6個月仍未續辦發包作業，預定工程標決標日期亦從原訂109年4月調整至113年1月，計畫執行進度嚴重落後（圖2），亟待加強管控各階段進度積極辦理，以如期完成興建工程，提供市民良好洽公、社福及活動空間，經函請檢討改善。據復：工程標遲未再次發包係因目前編列總預算追不上市場上漲行情，刻正積極爭取追加預算，期以合理價格上網招標，儘速促使本案工程標決標，俾利計畫執行。

四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表1）。

| 表1 110年度審核報告所列地政局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）積極辦理區段徵收開發案，促進地方繁榮發展，惟各區段徵收之預算執行及土地管理情形未臻周延，亟待檢討改善。 |  |
| （二）持續配合辦理轄內砂石場安全管理聯合稽查，惟違規砂石場多數為累犯且長期未改善，允宜考量違規情節研議加強稽查頻率或加重處置措施，以有效阻卻業者持續違法，確實保障民眾生命財產安全。 |  |