## 伍、消防局主管

消防局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

消防局主管僅消防局1個機關，掌理火災預防、災害搶救、緊急救護、整備應變及減災規劃等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫8項，包括充實汰換救災救護車輛及裝備器材、災害搶救、緊急救護、火災預防及危險物品管理、消防訓練及調查、勤務指揮派遣及督導管考、災害防救管理、民力運用等重要施政項目，其中已執行完成者4項，尚在執行者4項，主要係平鎮分隊拆除重建暨第四大隊遷建工程、桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍統包工程等尚未完工、救助器材車、小型水箱消防車及水庫消防車（含附屬裝備器材）等尚未交貨，仍須繼續執行。

消防局為提升救災資源調度效率及保障救災人員生命安全，首創應用「RFID物聯網／車聯網」、「救災現場人員／器材管制系統」及「救災車組派遣」模組，整合行動派遣119APP，透過IoT無線射頻裝置進行人員報到、編組、管制及調度，並留存完整救災軌跡及精實派遣兼顧安全，達成「守護市民、科技救災」目標。經統計截至111年底止，應用無線射頻裝置及APP應用程式，進行人員報到、編組及調度4,914組次，管制救災現場人員14,741人次、產出個人化大數據20萬1,734筆、每日派遣車次平均減少2.33車次。鑑於救災應變作業為政府共通性業務，經提供其他行政機關適時參酌運用，已獲部分市縣政府研議參採，及節省人工時間成本，更精確掌握救災人員狀態暨消耗氣量等，有效提升政府施政效能及保障救災人員安全。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數1億2,768萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億2,805萬餘元，應收保留數248萬餘元，主要係行政罰鍰尚待收繳；合計決算審定數1億3,054萬餘元，較預算增加285萬餘元（2.24％），主要係消防衣褲採購案履約訴訟沒入履約保證金與裁判費繳庫及報廢車輛暨財產標售變賣收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計457萬餘元，決算審核結果，審定實現數173萬餘元（37.94％）；減免（註銷）數77萬餘元（16.91％），主要係違反消防法裁處之罰鍰屆滿法定收繳期限，辦理註銷；應收保留數206萬餘元（45.15％），主要係違反消防法之罰鍰尚待收繳。

3.歲出預算數29億3,509萬餘元，決算審核結果，審定實現數27億7,995萬餘元（94.71％），應付保留數1億3,847萬餘元（4.72％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數29億1,843萬餘元，預算賸餘1,666萬餘元（0.57％），主要係各項業務依實際需求支用。

4.以前年度歲出轉入數計8,973萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,557萬餘元（95.36％）；減免（註銷）數5萬餘元（0.06％），主要係裝備器材採購案驗收扣款之結餘；應付保留數410萬餘元（4.58％），係桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍統包工程尚未完工，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

消防局主管僅特別收入基金－桃園市消防人員安全基金1個單位，茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫僅有消防人員安全計畫1項，實施結果，因消防人員健康檢查補助支出較預計減少，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘58萬餘元，較預算賸餘1萬餘元，增加56萬餘元，主要係消防人員健康檢查補助支出較預計減少所致。

三、重要審核意見

（一）消防人力不足程度稍有改善，惟實際員額較預算員額短少人數為六都第2高，服務人口數比尚未達預期目標且部分大隊服務人口負擔較高，亟待增補消防人力及適時調整配置，以減輕消防執勤負擔及確保救災救護任務處理能力。

依據111年消防統計年報資料，桃園市消防人力1,647人，其中年齡不到40歲者計有1,172人，占71.16％，相較新北市68.32％、臺中市64.30％、臺北市54.15％、高雄市44.60％及臺南市41.89％，比率最高，顯示桃園市消防人力在六都中最為年輕。又桃園市為因應人口數及消防勤務之不斷增加，消防實際員額已由109年底之1,563人，增加至111年底之1,647人，增加84人（約5.37％），人力不足程度稍有改善。經查消防人力增補配置情形，核有：1.截至111年底止，桃園市現住人口數共228萬1,464人，該局實際消防員額計1,647人，服務人口數比為1：1,385，距內政部消防署訂頒「充實消防人力推動計畫」所期全國消防人員「服務人口數比」於112年達1：1,300目標仍有差距，且依該署111年消防統計年報，111年底桃園市消防人力之預算員額及實際員額，分別為1,790人及1,647人，實際員額較預算員額短少143人，短少人數為六都第2高（圖1）。又依直轄市縣市消防機關員額設置基準規定，該局已採消防人員「勤一休一」兩班制設置基準，在此基準下，消防人員每月服勤時數原則上為360小時（30天÷2×24小時），較一般公務員每月辦公176小時（22天×8小時）加上60小時加班時數，每月已超勤124小時，執勤負擔沉重。鑑於司法院大法官會議108年11月29日釋字第785號解釋，就業務性質特殊機關所屬公務人員之服勤時數及超勤補償事項，應訂定符合憲法服公職權及健康權保護要求之框架性規範等，為避免消防人力負荷過重而有工作倦怠危及生命安全之風險，

人

圖1　111年底直轄市消防人力統計

資料來源：整理自內政部消防署網站資料。

允宜持續增補消防人力，以減輕消防人力執勤負擔及確保救災救護任務處理能力，進而保障人民生命財產安全；2.依直轄市縣市消防機關員額設置基準表規定，該局設有4個救災救護大隊（下稱大隊），下設40個分隊，經按各大隊實際員額及轄區現住人口數設算，截至111年9月底止各大隊之「服務人口

表1　各救災救護大隊轄下分隊「服務人口數比」與

桃園市消防人員「服務人口數比」比較

| 大隊名稱 | 服務人口數比 | 分隊數 | 各分隊「服務人口數比」相較桃園市消防人員「服務人口數比」情形 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 較高，惟未超過1倍之分隊 | 較高，且超過1倍之分隊 |
| 第一救災 救護大隊 | 1 ： 2,294 | 11 | 大林、茄苳、龜山、坪頂、迴龍等5個分隊 | 桃園、大有、八德、大湳、中路等5個分隊 |
| 第二救災 救護大隊 | 1 ： 1,678 | 12 | 中壢、興國、內壢、龍岡、青埔、楊梅、富岡、埔心等8個分隊 | 華勛分隊 |
| 第三救災 救護大隊 | 1 ： 1,256 | 8 | 大園、大竹等2個分隊 | 蘆竹分隊 |
| 第四救災 救護大隊 | 1 ： 1,687 | 9 | 圳頂、龍潭、高平等3個分隊 | 山峰、復旦等2個分隊 |

註：1.資料時間：111年9月30日。

2.111年9月底桃園市比例為1：1,381。

3.資料來源︰整理自消防局提供資料。

數比」，僅第三大隊之「服務人口數比」1：1,256（表1），符合上開內政部消防署預計目標（112年達1：1,300）。又按第一至第四大隊下設之11個、12個、8個及9個分隊設算其「服務人口數比」，分別有10個（約90.91％）、9個（約75.00％）、3個（約37.50％）及5個（約55.56％）分隊之「服務人口數比」超過111年9月底全市之比例（1：1,381），其中第一大隊桃園等5個分隊、第二大隊華勛分隊、第三大隊蘆竹分隊及第四大隊山峰等2個分隊之比例甚至超過桃園市比例1倍餘（表1），顯見第一、第二大隊分別有9成、7成以上分隊之服務人口數相對較多，允宜針對各大隊或分隊之人力配置與勤務負擔，重新審視有無不足或不均，妥謀改善，以提升整體消防人力與品質等情事，經函請檢討改善。據復：1.預估未來3至5年消防人力需求函報內政部消防署進行員額分配，逐年以3％為標準增加預算員額至121年，其中隊員缺額規劃10年進用補足；2.考量各大隊之救災救護基本量能，未來規劃及新建中計有第一救災救護大隊所屬埔子分隊、第二救災救護大隊所屬過嶺分隊、第四救災救護大隊所屬佳安分隊；倘有重大案件發生，將彈性調度各區各分隊人力，或由各大隊及局內各單位之內勤支援外勤；未來消防人力配賦，將達到1：1,300之目標。

（二）依場所危險程度列管消防安全檢查對象，惟部分列管場所屢遭連續違規裁處遲未改善，或歇業及停業場所未辦理檢修申報，亟待妥謀善策，以維公共安全。

表2　近4年度未執行消

防安全檢查家數

單位：家

| 列管年度 | 未檢查場所家數 |
| --- | --- |
| 合計 | 494 |
| 92 | 2 |
| 94 | 1 |
| 98 | 1 |
| 109 | 1 |
| 110 | 156 |
| 111 | 333 |

註：1.資料時間：111年9月30日。

2.資料來源：整理自消防局提供資料。

| 表3 消防安全設備檢查不合格連續 裁處之場所家數統計 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：家 |  |  |  |  |
| 裁處情形 | 合計 | 連續2次 | 連續3次 | 連續4次至18次 |  |
| 連續裁處 | 154 | 67 | 27 | 60 |  |
| 連續裁處惟 迄未改善 | 43 | 12 | 7 | 24 |  |

註：1.資料時間：111年9月30日。

2.資料來源：整理自消防局提供資料。

消防局為加強公共安全，持續依消防法所定各類場所之危險程度，分類列管檢查及複查。據該局提供截至111年9月底止，消防安全檢查列管對象計有21,595家場所，近4年度（108至111年9月）建築物消防安全檢查總件數116,033件，經運用電腦輔助查核軟體進行資料分析及勾稽比對結果，核有：1.近4年度無消防檢查紀錄者，計有494家場所（表2）；另最近一次檢查時間為109年9月底以前，相距111年9月已逾2年者，計有593家場所，其中屬中度危險工作場所者，計有309家，允宜研謀因應措施及建立消防檢查控管機制，以維護公共安全；2.據該局提供上開近4年度之消防設備舉發裁處清冊列示，該期間裁處場所計有442家，連續2次（含）以上列有裁處紀錄者，計有154家，其中60家裁處介於4次至18次間，且截至最近1次檢查結果，仍未改善完成者，計有24家（約40％，表3），該局雖對於消防安全設備檢查不合格之場所，予以連續4次以上裁處或停業處分，惟仍有4成場所未改善完成，顯示監督及嚇阻作為尚待強化，允宜督促違規場所確實改善，以落實消防安全管理及維護民眾公共安全；3.據111年5月11日修正之消防法已公布歇業或停業場所仍應檢修消防設備，經比對110至111年10月間申請歇業或停業場所資料，其中屬瓦斯零售或相關製造行業場所計有196家、屬電子零組件及化學製品等製造場所計有544家、屬按摩服務、歌（舞）廳場所計有563家，共計1,303家，均屬高度及中度風險場所，惟未列管及辦理消防安全設備檢修申報及複查，未能確保公共安全等情事，經函請檢討改善。據復：1.訂定檢查頻率係以「年度」計，已陸續於111年10月至112年3月底完成檢查；經排除停業及非列管場所，尚有76處為集合住宅部分，因未成立管理委員會，須逐戶調閱個資、舉發及裁罰等，行政作業耗時費工，已列為專案輔導及檢查對象，預計於113年6月30日前完成清查；2.經持續追蹤管制結果，截至112年6月底，24家場所，12處完成缺失改善、5處歇業、餘7處未改善完竣場所，均予連續處罰、停業及怠金處分，將持續追蹤複查直至改善，以維公共安全；3.因應修法衍生須修正相關執法作業程序，內政部消防署於112年3月1日甫完成法制程序公布，嗣後將據以要求是類場所辦理檢修申報及複查。

（三）消防車與救災指揮車及勤務機車實際配置數量已超過配置標準，惟部分消防分隊配置消防車數量未達標準，部分車種實際配置數量不足或使用15年以上，且各類消防車輛數居六都最末，允宜妥適檢討消防車輛之配置及積極充實各式消防車輛，以強化消防救災服務品質。

| 表5 桃園市各類消防車輛及裝備增減變動及使用情形 單位︰％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 單位 | 109年底 | 111年 9月底 | 增減情形 |  | 111年9月底消防車輛及裝備使用15年以上 |  |
|  |  |  |  | 數量 | 比率 | 數量 | 比率 |
| 消防車輛 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防車 | 輛 | 228 | 224 | - 4 | - 1.75 | 11 | 4.91 |
| 救災車 | 輛 | 75 | 77 | 2 | 2.67 | 10 | 12.99 |
| 消防勤務車 | 輛 | 78 | 86 | 8 | 10.26 | 11 | 12.79 |
| 消防裝備 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防衣帽鞋 | 套 | 3,927 | 4,436 | 509 | 12.96 | 87 | 1.96 |
| 空氣呼吸器 | 組 | 1,234 | 1,438 | 204 | 16.53 | 59 | 4.10 |
| 熱顯像儀 | 套 | 113 | 141 | 28 | 24.78 | － | － |
| 個人救命器 | 個 | 1,797 | 1,745 | - 52 | - 2.89 | 3 | 0.17 |
| 氣體偵測器 | 套 | 171 | 152 | - 19 | - 11.11 | 25 | 16.45 |
| 破壞器材組 | 套 | 43 | 41 | - 2 | - 4.65 | 10 | 24.39 |
| 空氣壓縮機 | 台 | 43 | 40 | - 3 | - 6.98 | 12 | 30.00 |
| 移動式幫浦 | 台 | 125 | 127 | 2 | 1.60 | 31 | 24.41 |
| 救生艇 | 艘 | 44 | 56 | 12 | 27.27 | 10 | 17.86 |
| 橡皮艇 | 艘 | 38 | 52 | 14 | 36.84 | 19 | 36.54 |
| 潛水用裝備 | 套 | 59 | 59 | － | － | 4 | 6.78 |
| 資料來源：整理自內政部消防署網站及消防局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表4 桃園市消防車輛配置標準情形 單位︰輛 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 車輛種類 | 配置標準下限 | 實際配置數量 | 實際配置較配置標準 增（+）減（-）數量 |
| 消防車 | 183 | 224 | + 41 |
| 救災指揮車 | 13 | 28 | + 15 |
| 勤務機車 | 98 | 235 | + 137 |

註：1.資料時間：111年12月31日。

2.資料來源︰整理自消防局提供資料。

| 消防局截至111年底止計有消防車224輛、救災車83輛、消防勤務車89輛，合計396輛；另有各式消防裝備，如消防衣帽鞋4,341套、空氣呼吸器組1,555組、熱顯像儀160套、個人救命器1,690個、氣體偵測器135套、破壞器材組40套、空氣壓縮機58台、移動式幫浦128台、救生艇54艘、橡皮艇51艘、潛水用裝備49套。經查消防車、救災指揮車及勤務機車實際配置數量均超過應配置標準（表4），惟就各消防分隊消防車配置情形分析結果，計有桃園、中路、興國、龍岡、青埔、大園、大湳等7個分隊，實際配置消防車數量較應配置數量分別短少2輛或1輛。復分析各類消防車輛及裝備於109年底至111年9月底之增減變動情形，除救災車等9類，數量呈增加趨勢或維持不變外，消防車、個人救命器、氣體偵測器、破壞器材組及空氣壓縮機等5類，實際數量未增反減，且於111年9月底實際數量中，已使用15年以上者，依序分別有消防車11輛、個人救命器3個、氣體偵測器25套、破壞器材組10套、空氣壓縮機12台（表5）。又空氣壓縮機配置訓練中心2台及38個分隊各1台，尚有第一大隊三民分隊、第二大隊新屋與幼獅分隊、特搜大隊二搜與三搜及四搜分隊等6個分隊仍未配置，顯示各類消防車輛及裝備多有使用15年以上情事，且據內政部消防署全球資訊網公布111年12月底之「消防災防勤業務統計資料」及「消防車輛裝備」公務統計報表，該局現有消防員額計1,647人，在六都排名第4；現有消防車、救災車及消防勤務車，合計396輛，在六都排名最末，消防車人車配比為3.68（表6），仍超過「充實消防人力推動計畫」以1車3人為最低救災人數之標 表6 直轄市消防人力及消防車輛統計與排名 單位︰人、輛 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直轄市名稱 | 消防人力 |  | 現有消防車輛 |  |  |  |  | 消防車 人車配比 （A×0.5/B；註2） |
|  | 現有 員額 （A） | 排名 | 合計 | 排名 | 消防車（B） | 救災車 | 消防 勤務車 |  |
| 新 北 市 | 2,446 | 1 | 723 | 1 | 276 | 435 | 12 | 4.43 |
| 臺 北 市 | 1,821 | 2 | 436 | 4 | 240 | 140 | 56 | 3.79 |
| 桃 園 市 | 1,647 | 4 | 396 | 6 | 224 | 83 | 89 | 3.68 |
| 臺 中 市 | 1,720 | 3 | 519 | 2 | 232 | 262 | 25 | 3.71 |
| 臺 南 市 | 1,177 | 6 | 400 | 5 | 196 | 166 | 38 | 3.00 |
| 高 雄 市 | 1,536 | 5 | 459 | 3 | 246 | 180 | 33 | 3.12 |
| 註︰1.資料時間：111年12月31日。 2.以「勤一休一」之勤休係數為0.5計算消防人力。 3.資料來源︰整理自內政部消防署網站資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

準，允宜加強研析災害發生地區頻率，妥適檢討消防車輛之調度與配置，並積極辦理消防車輛及裝備之增購及汰換，落實設備巡檢作業，以確保使用效能及維護消防隊員救災安全，經函請檢討改善。據復：部分分隊實際配置消防車數量較應配置數量短少，係考量轄區特性、救災救護勤務量、廳舍空間及預規劃配賦車輛等綜合因素，將視實際救災需要機動調整，滾動式檢討；另111年度採購消防車10輛已陸續交車，逾15年以上老舊消防車之比例已下降；111年12月已辦理增購汰換空氣壓縮機16台，將配發機齡15年以上或尚無空氣壓縮機之分隊使用，後續將持續進行相關裝備器材增購及汰換，以強化消防救災服務品質。

四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表7），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

| 表7 110年度審核報告所列消防局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 為加強公共安全，持續辦理各類場所消防安全設備檢查，惟部分工廠檢查結果屢有連年違規情事，且存有工廠未予列管進行消防安全設備檢查，及火災案件於發生前之消防檢查不合格率仍達一成，亟待採行因應對策及促請違規工廠積極改善，以有效提升消防安全管理成效及維護公共安全。 | 因消防局列管之部分場所屢遭連續違規裁處或停業處分，改善成效欠佳，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）桃園市工業產值全國第一，工廠火災發生案件頻仍，已積極建置「輔助搶救資訊系統」作為災害搶救應變決策與輔助資訊之參考，惟聯合檢查行政區、時段與工廠火災發生之熱區及熱時未盡切合，且未共同執行及適時將高風險項目列入檢查，允宜善用大數據資料分析及妥適運用高科技儀器管控風險，並參考國外經驗先行統整危險物品及災害資訊，以發揮火災預防功能及提升應變能力與救災效率。 |  |
| （二）積極函請中央主管機關修訂大型倉儲業防火區劃及消防設施規範，惟因轄內大型倉儲業場所眾多且中央修訂法規需時較長，允宜多方建請中央修法，並研酌加強規範之可行性，定期列管追蹤修法進度及適時揭露公告，以展現以民為本及政府積極施政作為。 |  |

## 陸、地方稅務局主管

地方稅務局主管僅地方稅務局1個機關，掌理桃園市各項稅捐稽徵事項，下設蘆竹、中壢、楊梅、大溪等4個分局，分別負責轄區內各項稅捐之稽徵及一般行政業務，以建構徵納和諧及公平合理之租稅環境為主要目標，藉由各項稅籍清查健全稅籍，即時掌握稅源、落實稽徵，建構穩定成長之稅源，並積極推動各項便捷服務措施。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括辦理各稅稽徵業務、稅務行政相關納稅服務、稅務資訊及管理、維護課稅資料完整及欠稅清理等重要施政項目，均已執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數423億1,298萬餘元，決算審核結果，審定實現數403億179萬餘元，較預算減少20億1,118萬餘元（4.75％），主要係因土地增值稅之免稅、不課徵及無漲價件數增加，致土地增值稅收入減少。

2.以前年度歲入轉入數計2億5,156萬餘元，決算審核結果，審定減免（註銷）數2億5,156萬餘元（100.00％），主要係為配合財政部函示及徵課會計適切表達，於年底認列應收稅款及提列備抵呆稅，致全數註銷以前年度保留數。

3.歲出原編列預算數6億4,332萬餘元，因人事費原列預算不敷支應，經動支各類員工待遇準備350萬元，合計6億4,682萬餘元，決算審核結果，審定實現數6億3,595萬餘元（98.32％）；決算審定數為6億3,595萬餘元，預算賸餘1,087萬餘元（1.68％），主要係實際進用員額較少之人事費賸餘。

（三）重要審核意見

1.地價稅籍及使用管理清查作業績效優良，惟部分課徵田賦之土地供非農業用途使用，未依規定計收地價稅，允宜精進清查作業，以增裕庫收。

依土地稅法第14條規定略以，已規定地價之土地，除課徵田賦者外，應課徵地價稅；同法第16條規定略以，地價稅基本稅率為10‰。次依財政部79年6月18日台財稅第790135202號函略以，課徵田賦之農業用地，在依法辦理變更用地編定或使用分區前，變更為非農業使用者，應自實際變更使用之次年期起改課地價稅。另依農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點第2點規定略以，農業用地變更為其他使用分區或類別，或變更為非農業使用，或作非農業使用性質之容許使用或臨時使用，應徵得農業主管機關同意。再依財政部94年11月28日台財稅字第09404785690號函略以，原課徵田賦之農業用地，於辦理變更用地編定為非農業用地後，應自核准變更編定日之次年期起改課地價稅。地方稅務局辦理111年度地價稅籍及使用管理情形清查作業，經財政部評比為甲組第1名，惟有關農業用地非供農業使用之徵課情形，經該局提供宗地面積全部課徵田賦之地價稅稅地種類檔，與內政部國土測繪中心之地籍圖、國土利用調查成果圖及農業局提供核准農業用地變更案件檔勾稽結果，核有：（1）課徵田賦之土地，部分供商業、混合住宅、製造業、倉儲等非農業使用情事，未依規定改課地價稅；（2）部分農業用地已依法申請並核准變更為其他用途使用，惟未依規定改課地價稅等情事。經函請檢討妥處。據

經核准變更非農業使用

（圖片來源：摘自Google Map 街景圖）

復：截至112年5月26日止，已補徵地價稅289筆，2,133萬餘元；房屋稅21筆，85萬餘元。

2.定期清查各類課稅主體稅籍資料，惟部分違章工廠尚無房屋稅籍或課稅資料異常，清查作業尚待檢討改善，以維護租稅公平。

違章工廠尚無房屋稅籍

註：1.該三座廠房，面積分別約為317、624及397平方公尺，經查均無房屋稅籍。

2.圖片來源：摘自國土測繪中心圖資。

依財政部69年7月16日台財稅第35758號函略以，依房屋稅條例第5條規定，房屋稅稅率分為住家用房屋與非住家用房屋兩類，後者又分為營業用與非營業用。房屋凡供營業用者，不論營利事業有否取得執照，均應按營業用稅率課徵房屋稅。又房屋稅係以附屬於土地之各種房屋及有增加該房屋使用價值之建築物為課徵對象，無照違章建築房屋自不例外。查地方稅務局辦理111年度房屋稅籍及使用管理情形清查作業，經財政部評比為甲組第3名，惟違章工廠之房屋稅徵課情形，經以經濟發展局提供之違章工廠清冊，與該局房屋坐落檔勾稽比對，核有部分違章工廠尚無房屋稅籍，或雖設稅籍，惟課徵之房屋稅率仍為自住或非營業使用等異常情事，經函請檢討妥處。據復：截至112年5月26日止，已補徵房屋稅21筆，80萬餘元；地價稅19筆，43萬餘元。

3.部分場所涉有提供娛樂設施供人娛樂，惟尚未核課娛樂稅，允宜精進娛樂稅籍清查作業，以健全稅籍，掌握稅源。

經輔導設立娛樂稅籍之選物販賣機店

（圖片來源：摘自Google Map街景圖）

依娛樂稅法第2條第1項第6款規定，高爾夫球場及其他提供娛樂設施供人娛樂者，應就娛樂設施或娛樂活動所收票價或收費額徵收娛樂稅；次依財政部82年5月24日台財稅第820764854號函釋，投幣式電動釣布娃娃玩具，係電子遊戲機之一種，核屬娛樂稅法第2條第1項第6款「其他提供娛樂設施供人娛樂」之範圍，應按每台每月查定營業額標準計徵娛樂稅；再依財政部92年9月4日台財稅字第0920455767號函略以，選物販賣機其功能如與投幣式電動釣布娃娃玩具類同，自屬娛樂稅法第2條第1項第6款之範圍。經就地方稅務局提供之娛樂稅徵銷檔，並應用Google Map以「夾」、「選物販賣」、「樂園」等關鍵字，蒐集桃園市提供相關娛樂設施之場所資料，勾稽比對結果，核有涉及提供娛樂設施供人娛樂，惟未依規定核課娛樂稅之情事，經函請查明妥處。據復：截至112年5月25日止，該局已輔導設立娛樂稅籍8筆，每月增加稅額2萬餘元，並將於7至9月以掃街方式進行全面清查，及運用Google Map相關功能維護稅籍完整。

### （四）110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、依改善措施持續辦理者2項（表1），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

| 表1□110年度審核報告所列地方稅務局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.部分課徵田賦之土地，已改供非農業用途使用，尚未依相關規定改課地價稅，允宜加強清理，以健全財政。 | 因地價稅籍清查作業範圍廣，改善成效未如預期或未能依改善措施辦理，業再綜合研提審核意見詳「（三）重要審核意見1.」。 |
| 2.部分課徵自用住宅優惠稅率之房地，已移作他用，未依規定改課徵其他適用稅率，稅籍清查作業仍有待精進，以維護租稅公平及增加稅源。 | 因房屋稅籍清查作業範圍廣，改善成效未如預期或未能依改善措施辦理，業再綜合研提審核意見詳「（三）重要審核意見2.」。 |
| 依改善措施持續辦理 |  |
| 1.市府財政負擔沉重，且轄內房價逐步提高，惟就持有多戶非自住房屋者仍採單一房屋稅率，為健全財政及落實居住正義，允宜積極審酌評估對房屋持有戶數採取差別稅率，以符合租稅公平，並增裕庫收。 |  |
| 2.近2年印花稅輔導後補報繳家數比率近六成，部分業者未自主誠實申報，有待研謀改善印花稅稽徵與檢查作業，促進業者誠實納稅，以建立守法觀念及有效遏止逃漏，維護租稅公平。 |  |

## 柒、教育局主管

教育局主管計有公務機關2個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

### 一、單位決算部分

教育局主管包含教育局、家庭教育中心等2個機關，掌理桃園市教育行政、各項教育資源分配、政策制定及推行、家庭教育推廣活動等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次：

#### （一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫10項，包括穩健推動12年國民基本教育、增設公共化幼兒園、打造優質教育環境、推廣藝文及終身教育、推動衛生教育及營養午餐等重要施政項目，均已執行完成。

#### （二）預算執行之審核

1.歲入預算數118億6,996萬餘元，決算審核結果，審定實現數111億6,762萬餘元，較預算減少7億234萬餘元（5.92％），主要係計畫型補助款核定金額未如預期所致。

2.以前年度歲入轉入數計134萬元，決算審核結果，審定實現數127萬餘元（95.11％）；減免（註銷）數6萬餘元（4.89％），主要係教育部補助辦理公立國民中小學午餐廚房精進計畫，依實際執行情形撥款。

3.歲出原編列預算數473億602萬餘元，因家庭教育中心人事費原編列預算不敷支應，經動支各類員工待遇準備28萬餘元，合計473億631萬餘元，決算審核結果，審定實現數461億1,663萬餘元（97.49％），決算審定數為461億1,663萬餘元，預算賸餘11億8,967萬餘元（2.51％），主要係教育部核定公立高級中等以下學校電力系統改善計畫金額未如預期而減支。

4.以前年度歲出轉入數計134萬元，決算審核結果，審定實現數127萬餘元（95.11％）；減免（註銷）數6萬餘元（4.89％），主要係教育部補助辦理公立國民中小學午餐廚房精進計畫之結餘。

### 二、附屬單位決算非營業部分

教育局主管僅特別收入基金－桃園市地方教育發展基金1個單位（含桃園市政府教育局、桃園市屬各級學校及幼兒園等273個分基金），茲將111年度決算審核結果說明如次：

#### （一）計畫實施之查核

業務計畫主要有辦理高中及高職教育、國民教育、學前教育、特殊教育、社會教育、體育及衛生教育、一般行政管理、建築及設備計畫等8項，實施結果，計有高中及高職教育計畫、學前教育計畫、特殊教育計畫、社會教育計畫、一般行政管理計畫、建築及設備計畫等6項，因公立幼兒園「2至5歲幼兒免學費就學」及「課後留園」等中央補助計畫經費覈實支應；或依業務實際需求支用；或執行電力系統改善工程及冷氣設備裝設採購款保留執行，致未達預計目標。

#### （二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘6億2,353萬餘元，與預算短絀8億2,106萬餘元，相距14億4,460萬餘元，主要係政府撥入收入較預計增加所致。

### 三、重要審核意見

#### （一）少子女化及高齡化趨勢下，桃園市總人口數仍為正成長，惟未滿15歲人口數逐年減少，少子女化衝擊將由國中擴展至國小，且部分小型學校呈現學生人數遞減現象，允宜就行政區內小型學校數多及學校學生流失比例高者，進行專案評估研謀因應措施，以促進學生同儕互動、培養群體多元學習及有效整合教育資源。

圖1　桃園市總人口數及0至14歲人口數

資料來源：整理自民政局人口統計資料。

據內政部人口統計資料，桃園市近5年底（107至111年底）總人口數由107年底222萬872人逐年增加至111年底228萬1,464人，且係六都唯一人口數逐年正成長的城市；又未滿15歲（0至14歲）人口數，由107年底33萬4,424人微幅增加至108年底之33萬4,572人（約增0.04％，圖1），惟自109年1月底開始減少至111年底31萬9,714人，減少最多是0至4歲、10至14歲次之（表1）；如以行政區分析，則以桃園區減少2,643人最多、蘆竹區減少2,610人次之、中壢區減少2,253人再次之；又減少比例已超過109年1月底未滿15歲人口數5％以上者，依序為大園區（- 11.04％）、蘆竹區（- 9.36％）、大溪區（- 8.84％）及新屋區（- 5.16％），由上顯示桃園市未滿15歲人口數自109年起已逐年減少，尤以4歲以下人口數減少居冠，10至14歲人口數減少居次，凸顯少子女化之衝擊將由國民中學逐漸擴展至國民小學。復據教育局統計近5學年度（107至111學年度）學生人數未達百人之國民中學及國民小學學校數，由107學年度之34校降至111學年度之32校，依行政區別統計，以復興區11校最多、新屋區8校次之、大溪區及大園區各4校再次之；惟其中學生未達60人之學校數由107學

表1　桃園市未滿15歲人口數暨按行政區統計結果

單位：人、％

| 年底 項目 | 109 （1月底） | 109 | 110 | 111 | 111年底較109年1月底增減數 | 增減 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 334,199 | 331,764 | 326,025 | 319,714 | - 14,485 | - 4.33 |
| 0至4歲 | 115,064 | 110,901 | 104,284 | 97,873 | - 17,191 | - 14.94 |
| 5至9歲 | 111,245 | 116,944 | 118,011 | 114,441 | 3,196 | 2.87 |
| 10至14歲 | 107,890 | 103,919 | 103,730 | 107,400 | - 490 | - 0.45 |
| 桃園 | 69,367 | 68,708 | 67,627 | 66,724 | - 2,643 | - 3.81 |
| 蘆竹 | 27,887 | 27,258 | 26,323 | 25,277 | - 2,610 | - 9.36 |
| 中壢 | 62,600 | 62,721 | 61,624 | 60,347 | - 2,253 | - 3.60 |
| 平鎮 | 34,284 | 33,793 | 33,202 | 32,592 | - 1,692 | - 4.94 |
| 大園 | 13,444 | 13,345 | 12,981 | 11,960 | - 1,484 | - 11.04 |
| 大溪 | 13,039 | 12,801 | 12,384 | 11,887 | - 1,152 | - 8.84 |
| 龜山 | 23,099 | 22,656 | 22,221 | 22,303 | - 796 | - 3.45 |
| 楊梅 | 25,963 | 25,933 | 25,803 | 25,233 | - 730 | - 2.81 |
| 龍潭 | 17,107 | 17,045 | 16,710 | 16,437 | - 670 | - 3.92 |
| 八德 | 30,421 | 30,626 | 30,377 | 29,847 | - 574 | - 1.89 |
| 新屋 | 5,868 | 5,757 | 5,627 | 5,565 | - 303 | - 5.16 |
| 復興 | 1,892 | 1,924 | 1,998 | 2,052 | 160 | 8.46 |
| 觀音 | 9,228 | 9,197 | 9,148 | 9,490 | 262 | 2.84 |

資料來源：整理自民政局人口統計資料。

年度之10校增加至111學年度之14校，仍以復興區7校最多、新屋區、觀音區及大園區各2校次之（表2），該局雖已陸續請各校依面臨現況研提整合轉型改善計畫，積極發展學校特色因應，惟近5學年度學生未達百人之學校，仍有學生人數持續遞減者計20校，其中龍潭區三和國小、大園區沙崙國小及陳康國小、觀音區育仁國小、復興區光華國小及高義國小、市立大坡國中及永安國中等8校，於5學年度內學生流失比例高達20.24％至

表2　桃園市近5學年度學生未達百人及60人以下學校數

單位：校

| 行政區 | 未達百人學校數 |  | 60人以下學校數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 107 學年度 | 111 學年度 | 107 學年度 | 111 學年度 |
| 合計 | 34 | 32 | 10 | 14 |
| 復興區 | 11 | 11 | 4 | 7 |
| 新屋區 | 6 | 8 | 2 | 2 |
| 觀音區 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 大溪區 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 大園區 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 龍潭區 | 2 | 1 | － | － |
| 中壢區 | 1 | － | － | － |
| 楊梅區 | 1 | 1 | － | － |
| 蘆竹區 | 1 | － | 1 | － |

資料來源：整理自教育局提供資料。

67.61％不等，顯示部分行政區學齡人口數或比率急遽下降，允宜就小型學校數多及學生流失比例高之行政區暨學校進行專案評估規劃可行之方案，以促進學生同儕互動、培養群體多元學習及有效整合教育資源，經函請檢討改善。據復：為確保學區學生就近就學權利，針對學生未達60人之學校，進行滾動式修正，俾利達成有效整合教育資源及提升受教品質之目標；另將督促進入觀察期3年以上學校提出發展評估報告送市府教育審議委員會審議決定轉型、併校、合併教學或停辦，亦或採取混齡編班、混齡教學或將學校委託私人辦理等多元方式整合教育資源。

#### （二）積極拓展平價教保服務，公共化及準公共幼兒園實際收托率已近6成，惟與目標仍有差距，且公共化幼兒園實際收托率逐年遞減及2歲專班仍供不應求，允宜深入研析收托率遞減原因及各行政區收托需求，以提升少子女化計畫之政策目標。

| 表4 111學年度公共化幼兒園2歲專班 一般生首次登記錄取情形 單位:人、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政區 | 招生錄取數 | 首次登記人數 | 錄取率 |
| 合計 | 757 | 2,739 | 27.64 |
| 八德 | 48 | 320 | 15.00 |
| 中壢 | 94 | 518 | 18.15 |
| 桃園 | 121 | 603 | 20.07 |
| 大園 | 28 | 134 | 20.90 |
| 平鎮 | 69 | 262 | 26.34 |
| 楊梅 | 49 | 185 | 26.49 |
| 龍潭 | 24 | 72 | 33.33 |
| 龜山 | 74 | 219 | 33.79 |
| 蘆竹 | 105 | 245 | 42.86 |
| 新屋 | 39 | 50 | 78.00 |
| 大溪 | 19 | 24 | 79.17 |
| 觀音 | 86 | 106 | 81.13 |
| 復興 | 1 | 1 | 100.00 |
| 資料來源：整理自教育局提供資料。 |  |  |  |

| 表3 各類幼兒園實際收托人數情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學年度 | 實際收托數 |  |  |  |  | 2至6歲（未滿）幼兒數（B） | 2至6歲（未滿）幼兒入園率（A/B）×100 | 公立化及準公共幼兒園收托人數比率（a+b）/A×100 |
|  | 合計 （A） | 公共化（a） | 準公共（b） | 職場互助教保服務中心 | 私立 |  |  |  |
| 109 | 62,118 | 15,931 | 12,335 | － | 33,852 | 94,569 | 65.69 | 45.50 |
| 110 | 62,738 | 16,419 | 18,749 | － | 27,570 | 90,867 | 69.04 | 56.06 |
| 111 | 65,239 | 16,908 | 21,247 | 409 | 26,675 | 83,240 | 78.37 | 58.48 |

註：1.公共化包含公立及非營利幼兒園。

2.資料來源：整理自教育局提供資料。

111

110

109

千元

圖2　桃園市公共化幼兒園新設及增班經費

資料來源：整理自教育局提供資料。

10

10

10

學年度

教育局配合行政院推動「我國少子女化對策計畫」，及「0-6歲國家一起養」政策，以實踐「平價教保持續擴大」、「就學費用再降低」、「育兒津貼達加倍」等三大策略，達到0-6歲的全面照顧，以奠定我國未來人力基礎，109及110學年度分別投入2億8,730萬餘元及1億4,766萬餘元新設公共化（按：公立及非營利）幼兒園及增班，111學年度再挹注4億6,445萬餘元經費，較109、110學年度大幅增加（圖2）。經查其執行情形，核有：1.桃園市2至6歲幼兒入園率，已從109學年度之65.69％提升至111學年度之78.37％，成長12.68個百分點，成長主要係因幼兒人數減少幅度達11.98％所致。其中公共化及準公共幼兒園收托人數比率雖自109學年度之45.50％成長至111學年度之58.48％（表3），惟與少子女化計畫政策「預計入園率達72％，其中7成幼兒有選擇平價教保服務機會」之目標，仍有逾10個百分點之差距；另111學年度公共化幼兒園計有257園，較108學年度之229園新設28園約12.23％，惟實際收托率卻較108學年度減少6.73個百分點，且減少程度高於私立幼兒園之0.26個百分點，有待深入研析公共化幼兒園收托率遞減原因並研謀改善；2.111學年度公共化幼兒園設置2歲專班計有59園，招生錄取一般生人數共計757人，已較110學年度之468人增加289人，惟首次登記報名人數成長至2,739人，平均錄取率僅有27.64％（表4），顯示2歲專班之供給量能尚不足以支應家長需求，且各行政區中，八德區、中壢區、桃園區、大園區、平鎮區、楊梅區等6個行政區之錄取率甚低於平均值，允宜審慎分析各行政區之收托需求，妥謀規劃資源配置；3.桃園市106至111學年度教保服務人員配置（即每1教保服務人員照顧幼生人數），分別為1比10.97、11.15、11.06、10.96、10.68及10.35，雖自107學年度已逐年改善師生比，惟除106學年度外，桃園市幼兒師生比皆高於其他五都（111學年度之師生比，新北市1比9.59、臺北市1比9.38、臺中市1比10.22、臺南市1比9.35、高雄市1比9.51），且連年高於全國教保服務人員之配置，有待持續降低幼兒師生比，以提升教保服務人員量能，俾提供更優質化教保服務品質；4.準公共幼兒園已從109學年度之123園成長至111學年度之174園，成長幅度41.46％，惟教保服務品質之監督機制尚未具外部客觀基準，允宜研謀建置相關機制，以維護平價教保之服務品質，保障兒童權益等情事，經函請檢討改善。據復：1.規劃112學年度公共化幼兒園再增加7園38班766個名額，及積極協助私立幼兒園轉型加入成為準公共幼兒園，並將持續檢視各行政區應設公共化幼兒園比率及人口成長情形，以增設公共化據點；2.規劃112學年度公共化幼兒園2歲專班再增加50班756個名額，以擴大公共化教保服務量；3.將配合教育部政策並因應各區供需情形逐年逐步調降師生比；4.持續與相關單位共同辦理公共安全聯合稽查及幼童車攔查，另自111學年度起推動準公共幼兒園輔導訪視計畫。

#### （三）持續推動校園反毒及藥物濫用防制工作，學生藥物濫用人數已有下降，惟近3年來桃園市涉毒品嫌疑青少年人數為六都最多或次多，學校舉辦藥物濫用防制知能研習場次逐年降低且未達規定目標值及尿液篩檢效能欠佳，允宜督促研謀改善，俾提升防制成效。

年度

人

圖3　直轄市第一、二級毒品青少年嫌疑犯人數

資料來源：整理自警政統計查詢網站資料。

| 教育局為推動防制學生藥物濫用工作實施計畫、校園拒毒萌芽推廣活動及防制學生藥物濫用輔導網絡服務方案等計畫，以營造健康無毒品校園環境，111年度編列預算748萬餘元，實現數748萬餘元。經查其執行情形，核有：1.近3年度（109至111年度）各直轄市查獲第一級及第二級毒品之件數及毒品嫌疑犯人數均逐年下降，惟桃園市查獲毒品案件之毒品嫌疑犯年齡為12至17歲青少年人數於各該年度分別有157人、132人、73人，在六都之中人數仍為最多或次多（圖3）；另近3年度桃園市高中（職）、國中及國小等學校建立特定人員名冊並辦理校園安全及災害通報者，其中原非校方所列特定人員，而係經警方查獲始知悉列入分別有16人、3人、3人，又111年度除6月、7月、11月及12月外，其餘月份均有學校未依規定提報特定人員名冊情事，亟待督促學校落實特定人員提報制度及強化學生施用毒品之徵候辨識，俾及早發現施予輔導，積極協助脫離毒品危害；2.109至111年度轄內各級學校發生毒品及藥 表5 校安通報施（濫）用毒品及藥物人次暨防制學生藥物 濫用教育宣導活動場次統計 單位：人次、場次、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 學制 | 109年度 |  | 110年度 |  | 111年度 |  |
|  |  | 人次/場次 | 比率 | 人次/場次 | 比率 | 人次/場次 | 比率 |
| 校安通報施（濫）用毒品及藥物人次 | 合計 | 107 | 100.00 | 65 | 100.00 | 48 | 100.00 |
|  | 高中職 | 65 | 60.75 | 33 | 50.77 | 20 | 41.67 |
|  | 國中 | 41 | 38.32 | 32 | 49.23 | 26 | 54.17 |
|  | 國小 | 1 | 0.93 | － | － | 2 | 4.17 |
| 防制學生藥物濫用教育宣導活動場次 | 合計 | 129 | 100.00 | 5,049 | 100.00 | 5,085 | 100.00 |
|  | 高中職 | 54 | 41.86 | 1,739 | 34.44 | 1,641 | 32.27 |
|  | 國中 | 63 | 48.84 | 1,806 | 35.77 | 1,949 | 38.33 |
|  | 國小 | 12 | 9.30 | 1,504 | 29.79 | 1,495 | 29.40 |
| 資料來源：整理自教育局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

物濫用並成立春暉小組輔導人次分別計有107人次、65人次、48人次，其中源自警方查獲者為77人次、42人次、28人次，占各該年度通報人次之71.96％、64.62％、58.33％，均逾半數，其餘由學生自我坦承者計有30人次、23人次、20人次，惟經學校採尿送驗檢出陽性僅7人次、8人次、12人次，尚待加強尿液篩檢效能；3.國中學校通報施用毒品及藥物濫用人次雖自109年度之41人次，降至111年度之26人次，惟占各級學校總人次比率，由38.32％增至54.17％，且辦理防制學生藥物濫用教育宣導活動場次占各級學校總場次之比率，由48.84％減少至38.33％（表5）；另近3年度各級學校舉辦教育人員及家長藥物濫用防制知能研習82場次、74場次、33場次僅為學校數之26.80％、24.34％、10.86％，比率逐年降低，且均未達50％以上之目標，允宜督促學校擴大反毒教育宣導量能等情事，經函請檢討改善。據復：1.持續要求學校發掘高關懷學生，及賡續推動學生反毒宣導教育，並針對高風險因子學校辦理教育人員及學生家長對學生施用毒品徵候辨識之教育訓練；2.賡續提醒轄屬學校加強觀察藥物濫用危險因子，發掘高風險學生，以及早關心、協助與輔導；3.自112年起已要求轄屬學校以納入正式課程方式辦理入班宣導，並規劃於113年增加國中小教育人員及家長藥物濫用防制知能研習場次，俾達轄屬學校數50％以上之目標。

（四）推動學校與校園食品安全衛生工作，惟桃園市立國中小外訂盒（桶）餐比率高於全國，且近3年度尚乏申請辦理增（擴）設廚房案件，又部分學校食物種類配置未達營養基準，允宜降低桃園市學校外訂盒（桶）餐比率，並依營養基準檢討改善，以提升營養午餐品質，確保學生用餐健康與安全。

桃園市立國民中小學營養午餐免費

（圖片來源：摘自桃園市政府網站）

| 配合教育部推動學校與校園食品安全衛生工作，鼓勵原外訂盒（桶）餐學校以自設廚房方式供應午餐，或協助原自設廚房學校擴充為中央廚房聯合供應數校午餐，以營造友善健康的學生學習環境，111學年度桃園市立國民中小學營養午餐採自設廚房（含中央廚房）辦理者計108校，由他校廚房供應（資源分享）計51校，其餘83校採外訂盒（桶）餐供應（表6）；又為強化學校午餐食材安全，111年度申請撥付中央補助款2億8,519萬餘元，推動各校午餐採用國產可溯源生鮮食材。經查其執行情形，核有：1.桃園市立國中小學111學年度辦理營養午餐計242校， 表6 桃園市111學年度營養午餐供餐方式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：校 |  |  |  |  |
| 行政區 | 總校數 | 自設廚房 （含中央廚房） | 由他校廚房供應 （資源分享） | 團膳 （外訂餐盒） |
| 合計 | 242 | 108 | 51 | 83 |
| 桃園區 | 35 | 7 | 2 | 26 |
| 中壢區 | 34 | 13 | 6 | 15 |
| 龜山區 | 22 | 5 | 3 | 14 |
| 平鎮區 | 19 | 6 | 4 | 9 |
| 蘆竹區 | 18 | 11 | 2 | 5 |
| 龍潭區 | 15 | 7 | 4 | 4 |
| 楊梅區 | 22 | 16 | 3 | 3 |
| 八德區 | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 大溪區 | 16 | 6 | 8 | 2 |
| 新屋區 | 13 | 3 | 8 | 2 |
| 觀音區 | 12 | 7 | 5 | － |
| 復興區 | 11 | 10 | 1 | － |
| 大園區 | 14 | 10 | 4 | － |
| 資料來源：整理自教育局提供資料。 |  |  |  |  |

其中外訂學校計83校，占34.30％，較教育部統計全國國中小學校外訂盒（桶）餐比率之20％，高出14.3個百分點，且7成以上集中於桃園區（26校，占31.33％）、中壢區（15校，18.07％）、龜山區（14校，16.87％）及平鎮區（9校，10.84％）等4個行政區；又該83所學校於近3年度（109至111年度）尚乏申請辦理增（擴）設廚房案件，允宜研謀善策，有效降低桃園市學校外訂盒（桶）餐比率，以提升營養午餐品質，確保學生用餐健康與安全；2.經下載桃園市採中央廚房供應營養午餐學校111年10月份第2週午餐食物內容，發現30校於上述期間供餐均有部分食物種類配置未達營養基準，甚有23校（占76.67％）未達階段值基本份數在4種類以上，允宜督導各校確實依營養基準檢討改善，以提升學生午餐質量；3.新屋區新屋國小未於供膳廠商餐食送達時即量測溫度，且未於採購契約規範送達溫度標準，尚難釐清廠商有無落實執行餐食熱存及運送保溫作業並有效管理等情事，經函請檢討改善。據復：1.鼓勵外訂餐盒學校積極提出申請新建廚房及午餐資源分享他校，並編列相關預算補助外訂餐盒學校新建廚房；2.營養師將不定時了解學校菜單設計內容，及督導各校確實依教育部午餐食物內容營養基準檢討改善；3.建立自主檢查機制及檢討餐品溫度量測作業；嗣後訂定契約時，將研議溫度標準之相關規定，俾有效管理廠商送達餐食溫度。

（五）訂定學校空餘教室活化實施要點以利資源整合運用，惟間有校園空餘教室未公開活化情形，或尚待活化利用，或提供校外使用未及2成，允宜橫向聯繫相關局處多方媒介運用，並鼓勵學校積極推動多元使用，以促進空餘教室之利用。

市政府為使所屬國民中小學妥善整合資源，運用與活化空餘教室，訂定「桃園市政府所屬學校空餘教室活化實施要點」。桃園市111學年度計有國民小學187校、國民中學55校，其中國民小學71校（占37.97％）、國民中學39校（占70.91％）尚有空餘教室（圖4），得供外部單位於教學時間內、外作其他特定用途。經查空餘教室使用情形，核有：1.桃園市111學年度校園（舍）空間依教育部國民中小學設備基準核算後之空餘教室，國民小學計有563間、國民中學計有733間，惟教育局迄未公布所屬學校校園（舍）空間使用訊息及活化成果，且龍潭區德龍國小、復興區光華國小、觀音區育仁國小、大溪區田心國小、市立竹圍國中及大園國中等6校尚有空餘教室計17間待活化利用，允宜參考其他直轄市之具體作法，公布所屬學校校園（舍）空間

圖4　桃園市111學年度校園空餘教室情形

資料來源：整理自教育局提供資料。

使用或租（借）用訊息，並橫向聯繫相關局處多方媒介運用，俾提升空餘教室之活化利用；2.國民小學及國民中學空餘教室中僅各100間（占17.76％）及97間（占13.23％）供校外使用，均未及2成，鑑於114年65歲以上老年人口占比將超過20％，邁入超高齡社會，及政府為因應少子女化現象，陸續擴展平價教保服務，允宜鼓勵學校積極推動校園空餘教室多元使用，並研謀就積極配合或績效顯著者予以獎勵，俾兼顧多元需求及利於政策之推動等情事，經函請檢討改善。據復：1.財政局刻正研擬公有建物調配及興建機制，未來校園空餘教室將優先提供公有建物需求調配運用；2.幼兒托育及高齡者長照服務等需求，均積極配合盤點空間提供評估；將再宣導獎勵措施，以提升學校積極活化誘因。

（六）因應少子女化管控學校員額，並率先六都支付代理老師全年薪資，惟代理（課）教師之聘用比率超過規定標準，及其具合格教師證之比率偏低，不利師資穩定性及長期教育推展，亟待研謀善策因應，以維護學生之受教權益。

國內少子女化情形嚴重，各級學校教師面臨減班超額壓力，教育局為避免日後超額之處理，以政策主導聘用代理（課）教師控留實缺，以因應日後消化教師超額，並自111學年度下學期率先六都支付代理老師12個月薪資。經查桃園市所轄各級學校108至111學年度教師總編列員額分別為16,229人、16,381人、16,580人及16,800人，實際任用正式教師數分別為13,873人、14,158人、14,222人及14,364人，扣減介聘調出（入）人數、教師甄試實際報到教師人數及公費生報到人數，實際缺額進用代理（課）教師總人數分別為2,162人、2,033人、2,313人及2,258人，占各年度教師總編制員額之13.32％、12.41％、13.95％及13.44％（圖5），111學年度比率雖較110學年度比率小幅降低，惟111學年度各級學校及類別之任用代理（課）教師比率，依序分別為高中部14.70％、國小部14.60％、幼兒教育13.34％、國中部10.24％，均已超過教師員額總編制數8％之規範；另依高級中等學校組織設置及員額編制標準第10條規定，公立學校合格教師比率，應達偏鄉學校80％以上，其餘學校85％以上之基準，惟桃園市所轄公立高級中等學校111學年度實（虛）缺代理（課）教師人數共計343人，其中具合格教師證者計243人，合格教師比率約70.85％，尚未符合上開85％之標準，且合格教師比率未達5成之學校，計有市立永豐高級中等學校（38.71％）、壽山高級中等學校（44.74％）及新屋高級中等學

進用代理（課）教師百分比

％

人

圖5　進用代理（課）教師總人數及百分比

資料來源：整理自教育局提供資料。

校（47.83％）等3

16

15

14

13

12

11

10

校；另以國中、國小、特殊教育及幼兒教育等類別統計，111學年度實（虛）缺代理（課）教師具合格教師證比率分別為78.90％、33.21％、48.56％及94.03％，其中合格教師比率未達5成之學校，分別有市立大溪國中等2校、桃園區桃園國小等146校、桃園國中等46校及楊梅區上田國小附設幼兒園等4校，共計198校。綜上，顯示因應少子女化影響，學校員額管控改聘代理（課）教師，造成各級學校代理（課）教師比率偏高，且部分學校聘用之代理（課）教師具合格教師證之比率偏低，不利師資穩定性及長期教育推展，經函請研謀具體措施並積極改善，俾維護學生之受教權益。據復：將持續促請學校於符合法規及兼顧學生學習需求之原則下，確實評估班級數及師生數消長數據，規劃辦理新進教師甄選、介聘作業及提報公費生師資或建立各校代理（課）教師資料庫，發現偏高或異常現象即請學校說明原因，並要求學校補足正式教師等，以逐年降低代理（課）教師比率。

### 四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項，已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表7），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

| 表7 110年度審核報告所列教育局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）持續提升桃園市公共化幼兒園服務，提供友善育兒環境，惟110學年度公共化幼兒園之入園比率僅約四成，且不到二成者設有2歲專班，致候補人數已達可招生人數6倍以上，又3歲幼兒（一般生）候補入園比率為0，形成2至3歲幼兒入學空窗期，收托需求與供給量能顯有失衡，亟待研謀改進，以落實提升2歲至6歲（未滿）幼兒之教育與照顧政策目標。 | 因與平價教保服務之目標仍有差距，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。 |
| （二）持續防制學生藥物濫用問題，惟笑氣毒品相關檢驗未納入列管，且未深究使用毒品之高風險學生族群，亟待研析高風險因子並研擬相關因應對策以改善校園藥物濫用情形，確保學生健康權益。 | 因桃園市涉毒品嫌疑青少年人數為六都最高或次高，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（三）」。 |
| 表7 110年度審核報告所列教育局主管重要審核意見覆核辦理情形（續） |  |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）加速落實數位教育趨勢，並因應疫情停課實施遠距教學，提供數位平臺等軟體資源及相關資訊設備協助學生線上學習，惟數位平臺之運用及資料分析回饋仍待整合規劃，且資訊設備之實際供需尚待訂定統一標準作業規範，允宜研謀改善，以利學校有效掌握與維護學習成效及權益。 |  |
| （二）配合推動教育部十二年國民基本教育課程綱要，增加選修學分、新增彈性學習時間及建置學習歷程檔案，以自發、互動及共好為理念，強調學生自主學習，惟開設多元選修課程類別偏低，課程自我評鑑回饋作業未盡妥適，且學習歷程檔案保管及備份機制未臻周延，尚待研謀改善，以維護學生權益並達成新課綱願景。 |  |

捌、文化局主管

文化局主管包括文化局、藝文設施管理中心、市立圖書館、市立大溪木藝生態博物館及市立美術館等5個機關，掌理全市文化藝術之傳承與發展、文化資產保存維護、影視文創產業獎助培育、藝文展演活動規劃與推動、圖書閱讀推廣服務、大溪木藝文化推展、美術館業務之推展等事項。茲將111年度決算審核結果說明如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫10項，下分工作計畫15項，包括推展文化發展工作、營造優質表演藝術環境、保存重要文化資產並落實管理維護工作、推動文創影視產業、保存及推廣閩南文化、整建及修建公有文化設施軟硬體營運工作、發揮藝文館舍功能，興建「桃園流行音樂劇場」、打造閱讀城市，新建桃園市立圖書館總館計畫、完成大溪木博館園區歷史建築修復、深耕視覺藝術發展等重要施政項目，均尚在執行，主要係美術館新建工程、圖書館新建總館工程及會議音響設備等案尚未完工，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數8億3,374萬餘元，決算審核結果，修正增列實現數107萬餘元，係增列誤列於112年度之各項雜項收入；審定實現數7億857萬餘元，應收保留數1億2,173萬餘元，主要係中央補助辦理桃園市立美術館新建工程、歷史建築修復及再利用工程、再造歷史現場專案計畫等款項，依執行進度撥款；合計決算審定數8億3,030萬餘元，較預算減少343萬餘元（0.41％），主要係上級政府補助收入核定金額較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計4,930萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,752萬餘元（76.10％）；減免（註銷）數903萬餘元（18.33％），主要係中央補助依實際結算金額撥款之結餘註銷；應收保留數274萬餘元（5.57％），主要係中央補助辦理憲光二村第一期修復工程及憲光二村移民博物館提升計畫等款項，依執行進度撥款。

3.歲出原編列預算數54億5,613萬餘元，因人事費原列預算不敷支應，動支各類員工待遇準備152萬餘元，合計54億5,766萬元，決算審核結果，審定實現數36億8,191萬餘元（67.46％），應付保留數16億6,359萬餘元（30.48％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數53億4,550萬餘元，預算賸餘1億1,215萬餘元（2.05％），主要係營繕工程及各項業務與財物採購結餘。

4.以前年度歲出轉入數計9億9,197萬餘元，決算審核結果，審定實現數6億9,898萬餘元（70.46％）；減免（註銷）數2,498萬餘元（2.52％），主要係各項業務及資本門採購結餘；應付保留數2億6,800萬餘元（27.02％），主要係憲光二村第一期修復工程及憲光二村移民博物館提升計畫、桃園文學館建置工程計畫等案尚未完工，須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.持續推展桃園市文化發展及保存市內重要文化資產，惟增列歲出預算未能依預計期程執行，且轉入下年度保留數創新高；又部分工程因多次變更設計或展延工期，徒增完工期程之不確定性，亟待加強預算執行及細部設計審查能力，以提升資源運用效益。

表1　文化局及所屬機關歲出預算及以前年度歲出轉入數保留情形

單位：新臺幣千元、％

| 機關名稱 | 合計 （A） | 111年度預算數 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數及占預算數（轉入數）比率 |  |  |  |  | 保留比率 （B）/（A）×100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合計（B） | 111年度 | ％ | 以前年度 | ％ |  |
| 合計 | 6,449,632 | 5,457,660 | 991,972 | 1,931,594 | 1,663,593 | 30.48 | 268,000 | 27.02 | 29.95 |
| 文化局 | 1,447,991 | 1,033,576 | 414,415 | ②442,921 | 317,287 | 30.70 | 125,634 | 30.32 | 30.59 |
| 市立圖書館 | 2,230,421 | 1,996,211 | 234,210 | ③433,452 | 311,948 | 15.63 | 121,504 | 51.88 | 19.43 |
| 市立美術館 | 1,967,367 | 1,921,650 | 45,717 | ①933,659 | 932,482 | 48.53 | 1,177 | 2.57 | 47.46 |
| 藝文設施管理中心 | 605,103 | 348,227 | 256,876 | 86,161 | 80,110 | 23.01 | 6,051 | 2.36 | 14.24 |
| 市立大溪木藝生態博物館 | 198,748 | 157,996 | 40,752 | 35,398 | 21,765 | 13.78 | 13,633 | 33.45 | 17.81 |

資料來源：整理自文化局及所屬機關提供資料。

文化局及所屬機關（含藝文設施管理中心、市立圖書館、市立大溪木藝生態博物館、市立美術館）為推展桃園市文化發展及致力於保存市內文化資產、整修及再利用文化設施、發揮藝文館舍功能、推展圖書館營運與服務、完成大溪木博館園區歷史建築修復等，111年度共計編列歲出預算數54億5,766萬餘元，較110年度歲出預算數20億2,183萬餘元，大幅增加34億3,582萬餘元（約169.94％）。執行結果，實現數36億8,191萬餘元（67.46％），落後原因主要係桃園市立美術館新建工程進度未如預期，依實際執行進度撥款所致。經查111年底歲出應付保留款轉入下年度執行數共計19億3,159萬餘元，占該局及所屬機關111年度歲出預算數及以前年度歲出轉入數之比率高達29.95％，預算執行成效欠佳，且保留金額超過1億元者，依金額高低依序為市立美術館、文化局、市立圖書館（表1），主要係市立美術館辦理「桃園市立美術館新建工程」因多次流標及展延工期等尚在執行中；文化局辦理再造歷史現場專案計畫-前空軍桃園基地設施群建物修復工程及憲光二村修復工程，因現場狀況需求辦理變更設計致工期延後；市立圖書館辦理新建總館工程及會議音響設備採購案、桃園文學館建置工程計畫等尚未完工而依契約辦理保留；又部分工程多次變更設計及展延工期（表2），致整體執行進度落後，徒增完工

表2　工程執行變更設計及展期次數暨准延日數增加情形

單位：新臺幣千元、％

| 工程名稱 | 變更設計及展期次數 | 原訂完工日 | 決標 金額 | 原契約 施工期程 | 准延 日數 | 實際完工日 （進度％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桃園市歷史建築憲光二村第一期修復再利用工程 | 3次 | 110.11.19 | 120,600 | 660 日曆天 | + 259日 （39.24％） | 尚未完工 （88.75％） |
| 桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程 | 7次（註2） | 110.10.10 | 2,200,000 | 960 日曆天 | + 642.5日 （66.93％） | 111.10.07 （驗收改善中） |
| 桃園文學館新建工程 | 2次 | 112.06.20 | 107,420 | 490 日曆天 | + 56日 （11.43％） | 尚未完工 （37.56％） |
| 桃園市立美術館新建工程 | 3次 | 113.01.22 | 2,800,000 | 1,095 日曆天 | + 51日 （4.66％） | 尚未完工 （60.24％） |
| 歷史街區創生行動據點-節點展館工程 | 10次 | 110.11.14 | 25,096 | 556 日曆天 | + 507日 （91.19％） | 尚未完工 （81.53％） |
| 桃園流行音樂露天劇場新建工程 | 7次 | 109.11.24 | 569,392 | 330 日曆天 | + 225日 （68.18％） | 110.06.29 （尚未結算） |

註：1.資料時間：112年2月28日。

2.公共工程雲端系統之變更設計表未更新，僅提供4次變更資料。

3.資料來源：整理自行政院公共工程委員會網站。

期程之不確定性，嚴重影響預算執行進度，亟待加強預算執行、先期規劃及細部設計審查能力，並落實工程進度控管，以避免影響啟用時程及經費鉅額保留，提升資源運用效益，經函請檢討改善。據復：部分文化資產修復工程因無法精確估計隱蔽應修復部分，或因施工廠商遲未完成結算作業，或因市立圖書館新建總館工程配合新建工程處辦理第7次變更設計等，致未能依預計進度執行，爾後工程相關案件，將於前期規劃、細部設計時邀請專家學者詳實審查，避免執行徒增變更，造成進度落後、工期展延，並持續積極與委辦及施工單位協調，嚴格敦促工程進度與品質，以提升資源運用效益。

2.為提升表演藝術展演水準，補助民間團體辦理各項藝術展演活動，惟補助轄內公告藝文團體之案件比率未及3成，且資源集中於少數團體；又核定補助未有一致標準，考核比率明顯偏低及未訂定具體量化與質化指標，均待研謀改善，以提升在地藝文團體展演素質及發揮補助預期效益。

文化局及所屬機關為提升表演藝術展演水準，鼓勵桃園市藝文團體、培育優秀人才，推廣市內表演藝術、視覺藝術及閩南文化活動之發展，持續補助民間團體辦理各類藝術展演活動，於近2年度（110及111年度）對民間團體補助案件分別為145件及161件（共計306件），補助總金額為1,489萬元及2,313萬餘元（合計3,802萬餘元），件數及金額均呈增加趨勢。經查補助經費執行情形，核有：（1）運用該局官網公告之桃園市立案演藝團體及藝文團體（下稱轄內公告藝文團體）名冊比對補助案件結果，其中補助轄內公告藝文團體之藝文活動，計有81案、金額756萬餘元，僅占總案件26.47％、總補助金額19.90％，顯示轄內公告藝文團體受補助案

圖1　補助轄內公告藝文團體家數及累計核定補助金額

資料來源：整理自文化局及所屬機關提供資料。

11（4.09％）

27（10.04％）

千元

家

件比率未及3成；又近2年度補助轄內同一公告藝文團體3至10次活動者，計有11家藝文團體，僅占桃園市轄內公告269家藝文團體之4.09％，惟核定補助累計金額為456萬餘元，占核定補助總金額之60.30％（圖1），顯示補助轄內公告藝文團體比例偏低，且資源集中於少數團體；（2）補助民間團體案件之核定補助金額占活動總經費比率（下稱核定補助金額比率）介於0.44％至100％之間，各類補助案件所核定

補助狂美交響管樂團表演藝術活動

（圖片來源：文化局提供）

補助金額比率最多之案件各有不同，如補助視覺藝術活動案件，核定補助金額比率為4至6成者最多（表3）；又核定補助金額比率為100％案件，計有10件（如：補助桃園市菱潭陂人文促進會辦理「國門之都、健康城市全民練舞成果展演」20萬元、台北曲藝團辦理「2021八德榮家樂」24萬元等），均無自籌款。各補助要點雖訂有補助核銷以執行演出活動計畫之支出為原

表3　民間團體辦理各項藝術展演活動核定補助案件比率統計

單位：％

| 補助類型之案件百分比 | 核定補助金額比率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 未滿2成 | 2至4成 | 4至6成 | 6至8成 | 逾8成 |
| 表演藝術活動 | 37.89 | 26.32 | 12.63 | 10.53 | 12.63 |
| 視覺藝術活動 | 15.56 | 26.67 | 48.89 | 6.67 | 2.22 |
| 演藝廳演藝活動 | 38.18 | 27.27 | 12.73 | 12.73 | 9.09 |
| 閩南文化活動 | 15.00 | 35.00 | 27.50 | 12.50 | 10.00 |
| 藝文設施管理中心演藝活動 | 43.66 | 29.58 | 12.68 | 4.23 | 9.86 |

註：1.資料時間：110及111年度實際核銷補助民間團體案件。

2.資料來源：整理自文化局及所屬機關提供資料。

則，惟未明訂核定補助標準、自籌款百分比及全額補助之原則等，肇致補助標準未臻一致，允宜妥為訂定補助標準及原則，並強化評審機制透明度及資訊公開；（3）該

表4　補助各項藝術展演活動考核評鑑件數及金額

單位：新臺幣千元、％

| 補助類型 | 總件數 | 核定 總金額 | 考核評鑑情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 件數 | 占總件 數比率 | 核定 金額 | 占核定總 金額比率 |
| 合計 | 306 | 38,028 | 29 | 9.48 | 4,320 | 11.36 |
| 表演藝術活動 | 95 | 12,673 | 8 | 8.42 | 400 | 3.16 |
| 視覺藝術活動 | 45 | 5,005 | － | － | － | － |
| 演藝廳演藝活動 | 55 | 3,240 | 1 | 1.82 | 50 | 1.54 |
| 閩南文化活動 | 40 | 4,700 | 4 | 10.00 | 300 | 6.38 |
| 藝文設施管理中心演藝活動 | 71 | 12,410 | 16 | 22.54 | 3,570 | 28.77 |

註：1.資料時間：110及111年度實際核銷補助民間團體案件。

2.資料來源：整理自文化局及所屬機關提供資料。

局及所屬機關近2年度（110及111年度）就補助各項藝術展演活動辦理考核評鑑之案件及金額，分別為29件、432萬元，僅占核定補助件數及總金額之9.48％及11.36％（表4），考核評鑑比率明顯偏低，其中補助視覺藝術活動甚至於2個年度均未辦理考核；又各業務單位以評鑑表文字概述補助效益或僅有活動照片等，未訂定具體量化及質化指標，且對於委員提及觀眾人數未達預期4成、或觀眾太少有硬湊節目之疑慮，未見調降補助經費額度或撤銷補助，考核及監督機制有待強化等情事，經函請檢討改善。據復：（1）未來將加強對桃園市藝文團體進行相關規定之宣傳，並促進各團體藝文交流，以提升補助轄內團體之比例；另為避免資源集中少數團體，未來亦將通盤考量補助原則與其公平性，作為政策調整之方向；（2）考量各案演出性質、規模、內容等，難以訂定統一補助標準，未來將持續審慎調整要點規範，或依審核意見訂定更具體之補助標準，或將納入建議檢討事項，提升各項藝文發展；（3）已納入未來年度之補助審查依據，持續加強辦理相關評鑑作業，並將設計考評表及納入建議檢討事項，以增強考核與監督機制。

3.積極爭取建置國家級藝文設施，惟桃園流行音樂露天劇場工程多次變更設計展延工期，致實際完工日較預計落後7個月；又因已獲知逾百處滲漏及積水情事，仍予以驗收合格，致驗收合格前存在之缺失，驗收合格日逾6個月餘遲未改善，及收費標準未修正通過，劇場全年度使用率未及2成，收支嚴重失衡，亟待積極檢討，以維護政府權益及發揮計畫預期效益。

市政府為滿足舉辦流行音樂大型活動場地所需，並透過音樂活動舉行，達成促進流行音樂展演相關產業、音樂教育推廣育成及國際音樂文化交流等目標，於107至109年間積極爭取文化部核定補助辦理「前瞻基礎建設－推動藝文專業場館升級計畫－藝文場館興建計畫（桃園流行音樂露天劇場）計畫」，核定興建經費5億7,846萬餘元（中央補助款2億3,500萬元、地方自籌款3億4,346萬餘元），由該府藝文設施管理中心主辦，委託該府工務局新建工程處（下稱新工處）辦理專案管理、規劃設計、監造、工程發包、施工及保固等作業。截至111年底止，已投入總經費約5億6,380萬餘元，經查其執行情形，核有：（1）新工處於108年10月31日完成「桃園流行音樂露天劇場新建工程」採購決標，惟因機關需求辦理變更、或設計圖（說）不一致、配合五大管線審查等，辦理6次變更設計，增加工程經費6,442萬餘元（占原決標金額之11.31％）並展延工期213天，及因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響辦理1次展延12天，共計展延225天（占原工期330日歷天之68.18％），延遲至110年6月29日始完工，已較原預計完工日期延後7個月；又經新工處4次初驗複驗仍有10 項土建缺失、3項戶外立式標誌缺失及16項機水電缺失未改善，卻以列管追蹤正驗時加強查驗為由，於110年12月15日函復廠商複驗結果與契約、竣工圖規定相符；復經正驗及多次正驗複驗，於111年8月23日最後複驗時，新工處對於該中心完工前至驗收合格前期間（共計21次）函文該處已獲知多達63處、或30處、或169處滲（漏）積水及電梯故障暨機坑積水等情事，暨111年8月23日驗收紀錄會驗單位（藝文設施管理中心）意見，提及服務棟2樓多處面積漏水，避免下方貴重5G設備損毀，及女廁機房漏水等缺失，僅以非屬原驗收範疇，仍於當日（111年8月23日）逕予以正式驗收合格，未要求廠商限期改善，均與政府採購法第72條規定未合。嗣經本處會同該中心相關人員於112年3月14日現場查勘，發現該劇場辦公室2樓攝影棚多處大面積漏水、辦公

陽光劇場辦公室2樓攝影棚多處漏水

室屋頂地坪多處破裂翹起、地下停車場多處滲（漏）水、排風機房漏水及隔音牆下陷、電梯故障及機坑積水暨機座生鏽情事，多為驗收合格前已存在之缺失，逾驗收合格日6個月餘，遲未獲改善，嚴重影響政府保固及無法列計逾期違約金之權益，有待查明違失責任；（2）桃園流行音樂露天劇場（又稱桃園陽光劇場）於110年12月8日開始啟用，惟因「桃園市藝文場地使用收費標準」尚未修正通過，遲未對外開放租借使用，及實際使用無法收取場地使用費暨保證金（如：111年國慶晚會活動、111年度原住民聯合豐年節活動、2022台達電家庭日），亦無規劃售票收入活動等，致111年度僅辦理7場活動，場地使用天數共計70天，使用率19.18％，未及2成，且全年度收入合計13萬餘元（全數係地下停車場收入），支出合計1,037萬餘元，收支短絀高達1,023萬餘元（表5），顯難達成「桃園流行音樂露天劇場」興建工程原

表5　桃園流行音樂露天劇場（桃園陽光劇場）

111年度使用天數及收支營運

單位：新臺幣千元、％

| 啟用日期 | 活動 場次 | 使用 天數 | 使用率 | 參觀 人次 | 各項收入 | 營運 總支出 | 收支 短絀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110.12.08 | 7 | 70 | 19.18 | 85,646 | 136 | 10,374 | - 10,238 |

資料來源：整理自藝文設施管理中心提供資料。

核定補助計畫書全年度2億1,380萬元預估歲入及維護公有財產租借權益。該中心於規劃階段即能預知桃園陽光劇場開幕及啟用時程，卻未及早妥為研擬修訂相關收費標準及售票活動，致興建計畫執行成效難以彰顯等情事，經函請檢討改善。據復：（1）該中心函文新工處通知滲漏水處及其他缺失之處置，因考量數次複驗既確認（含滲漏水處）缺失已改善，避免使用機關陸續提出缺失，延宕驗收結算程序，損及雙方權益，後續使用機關發現之保固缺失，新工處業逐項列管，於改善期限到期再赴現場確認改善結果，積極追蹤施工廠商履行其保固責任及確保機關權益；（2）110年開幕時同步修訂場地收費標準，已於112年度市議會會期審議三讀通過，並於112年6月28日正式對外收取相關費用；又112年1至5月活動使用天數為12日，預計下半年為172日，112年度將達5成使用率，較111年度之19.18％使用率已逐漸提升。

4.新建圖書館總館並委託民間機構營運電影院等附屬設施，滿足市民圖書及育樂需求，惟未善盡建築物管理職責，影響公共安全及延宕營運日期，又大幅縮減電影院放映廳與座位數，存有減少營運收入與政府權利金之風險，亟待籌謀因應，俾早日開放使用並成為具自償性及可永續經營之休閒育樂場域。

影城棟3樓違規增設樓地板

桃園市升格直轄市後，人口成長幅度全國第一，市政府為提供市民舒適且館藏豐富之圖書館，及滿足民眾休閒育樂需求、配合電影產業發展等情，規劃新建市立圖書館總館，包含1棟圖書館、1棟影城及地下2層停車場，兼具圖書館、電影院、商場、餐廳及停車等功能，竣工後由市立圖書館負責管理總館，其餘電影院等設施，則依促進民間參與公共建設法第42條規定，公告徵求民間機構參與投資及營運，經辦理「桃園市電影映演設施營運移轉案（下稱OT案）」，並於111年1月與最優申請人（下稱營運商）簽訂委託營運管理契約（下稱營運契約），委託其營運20年。經查市立圖書館辦理OT案執行情形，核有：（1）營運商依其營運需求，規劃於影城棟3樓增建樓地板，惟未經市立圖書館完成點交、未取得建築物使用權，且未獲建築主管機關許可並發給建造執照，即擅自進入影城棟破壞主要結構，於2樓樓地板開孔新設鋼柱及增建3樓樓地板，顯示市立圖書館未能有效掌握營運商履約情形，並預為警覺因應，致生違反建築法第25條第1項規定情事，影響公共安全，及潛存危害民眾生命財產安全情事，有待查明相關人員違失責任妥處；（2）影城棟原預計於111年10月開幕，因營運商未經許可擅自建造樓地板，經市政府勒令停止裝修施工，致啟用日期持續推延，連帶相關權利金延遲收繳，亟待儘速完成影城棟點交程序，並督促營運商積極依建築法令及營運契約規定完成裝修作業，俾早日開放使用並增益政府收入；（3）OT案之可行性評估、先期規劃與招商說明會，均規劃影城棟2至5樓用途為電影院，及預計建置8間放映廳、提供914個座位，惟後續市立圖書館於110年5月公告招商時，卻未明確規範放映廳數量，且又允許民間機構得於投資計畫書變更各放映廳座位數，致最終招商結果，營運商僅規劃於影城棟4至5樓設置5間放映廳、398個座位，2至3樓則規劃變更用途為影視文創多功能空間（辦理課程、文化工作坊及展演等），大幅縮減放映廳及座位數，存有減少日後電影院營運收入與政府權利金之風險，亟待籌謀因應，俾成為具自償性並可永續經營之休閒育樂場域；（4）使用執照登載圖書館棟1樓部分區域之用途為餐廳（B3類組），惟實際係由營運商開設書店，除經營餐廳外，另設有商場，卻未經申請變更作為B2類組商場，

圖書館棟1樓書店商場

核與建築法第73條第2項規定不符，無法確保建築物及民眾使用安全；（5）原規劃取得黃金級綠建築標章，嗣因營運商反映影城棟用電條件，難以符合綠建築節能規範，經評估後將綠建築等級由黃金級降為銅級，並須另籌經費，於圖書館棟帷幕玻璃加貼隔熱膜，始能達標，有待查明綠建築標章降為銅級相關責任歸屬，並據以釐清改善經費來源等情事，經函請研謀改善。據復：（1）已將設計監造建築師、承造業者，移送建築師懲戒委員會、營造業審議委員會審理，及依營運契約處以懲罰性違約金100萬元，並定期辦理現地會勘，監督營運商履約情形；（2）已完成影城棟點交程序，及依營運契約規定收取土地租金與權利金，將賡續督促儘速依法完成裝修作業，俾早日開放營運；（3）因適逢新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情，為增加潛在廠商投資意願，爰允許變更放映廳與座位數；將依規定申請增建3樓樓地板及改設為展演空間，預期可提升營運績效，及增加政府權利金收入；（4）已向建築主管機關申請變更使用類組，並會請消防單位審查中；（5）將儘速確認節能改善方案並取得綠建築標章，及釐清相關責任歸屬與改善經費來源。

5.積極投入硬體及購書經費營造良好閱讀環境，惟民眾對館藏利用及借閱表現力明顯偏低，且於幼兒、兒童、青少年、樂齡及新住民等閱讀推廣活動場次均未及六都平均之3成，允宜加強與各主管機關橫向溝通及參考其他直轄市措施，強化圖書館營運效能及閱讀可近性，以提升民眾閱讀力及落實多元終身學習。

依據108年7月行政院國家永續發展委員會研訂之臺灣永續發展目標（Sustainable Development Goals,SDGs）第4項核心目標「確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習」，其具體目標第6項為「建立社區大學等多元終身學習管道，提供成人多元學習機會，持續提供民眾及多元族群的教育服務，促進成人終身學習參與能力」。按國家圖書館於112年3月出版「111年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」公布111年度各縣市各項閱讀力指標之服務成果。在直轄市組中，平均每人投入經費桃園市660.81元為六都最高，且為第2高臺北市195.63元之3.38倍，惟館藏利用3.40冊及補助爭取分數2.03分均為六都最低、到館人次3.97次為六都第5（表6）。又依公共圖書館統計系統六都之重要統計指標，桃園市每人購書費77.34元

表6　111年度六都各項閱讀力指標服務成果

| 六都 | 館藏建設（量） | 館藏利用（冊） | 到館 人次 | 持證 比率 | 投入經費（元） | 館舍面積（M2） | 網站使用（次） | 補助爭取（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺北市 | 3.76 | 5.73 | 4.02 | 90％ | 195.63 | 0.05 | 6.29 | 2.53 |
| 新北市 | 2.18 | 4.08 | 4.68 | 50％ | 38.73 | 0.03 | 2.76 | 2.65 |
| 桃園市 | 2.20 | 3.40 | 3.97 | 70％ | 660.81 | 0.04 | 8.59 | 2.03 |
| 臺中市 | 2.18 | 5.61 | 3.46 | 60％ | 56.23 | 0.03 | 12.26 | 2.95 |
| 臺南市 | 2.45 | 5.71 | 4.53 | 52％ | 59.65 | 0.06 | 4.43 | 2.63 |
| 高雄市 | 2.42 | 5.94 | 4.87 | 61％ | 32.73 | 0.08 | 6.92 | 2.21 |

註：1.本表各指標係以111年各直轄市人口總數為母數計算之。

2.資料來源：整理自111年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告。

亦為六都最高，係第2高臺北市42.59元之1.82倍，惟桃園市之「全年圖書資訊借閱冊數」、「全年推廣活動人次」、「每人借閱量」、「借閱率」、「全年圖書資訊借閱人次」及「全年推廣活動場次」均為六都最低（表7），顯示市立圖

表7　111年直轄市公共圖書館重要統計指標查詢結果

| 重要 統計指標 | 臺北市 | 新北市 （不含國立館） | 桃園市 | 臺中市 （不含國立館） | 臺南市 | 高雄市 | 相關係數（r） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 全年推廣 活動人次 | 全年推廣 活動場次 |
| 全年圖書資訊借閱冊數 | 11,622,529 | 14,560,328 | 7,113,606 | 14,992,879 | 10,453,542 | 15,412,552 | 0.6664 | 0.8172 |
| 全年推廣 活動人次 | 2,291,037 | 9,031,879 | 1,795,788 | 4,299,336 | 6,968,061 | 12,184,162 | 1.0000 | 0.3491 |
| 每人借閱量（冊） | 4.69 | 3.64 | 3.12 | 5.33 | 5.64 | 5.65 | 0.4198 | 0.4735 |
| 借閱率 | 111％ | 103％ | 101％ | 163％ | 182％ | 130％ | 0.1511 | - 0.0531 |
| 全年圖書資訊借閱人次 | 2,745,910 | 4,134,373 | 2,293,279 | 4,593,933 | 3,366,923 | 3,538,817 | 0.4665 | 0.4436 |
| 全年推廣 活動場次 | 19,818 | 15,149 | 7,362 | 18,840 | 9,191 | 21,289 | 0.3491 | 1.0000 |
| 每人購書費（元） | 42.59 | 15.69 | 77.34 | 39.38 | 30.69 | 31.27 | - 0.7157 | - 0.4618 |

資料來源：整理自公共圖書館統計系統之縣市重要統計指標查詢結果。

書館積極投入硬體及購書經費，民眾對館藏利用及借閱表現力卻明顯偏低。鑑於全年圖書資訊借閱冊數與推廣活動場次具有高度正向關係，經分析111年度桃園市推廣活動場次與六都比較結果，發現「幼兒閱讀推廣活動」、「兒童閱讀推廣活動」、「青少年閱讀推廣活動」、「樂齡閱讀推廣活動」、「新住民閱讀推廣活動」、「地方特色活動」、「影片欣賞」及「其他」等場次均未及六都平均之3成，且據該館提供推廣活動辦理地點均為總館及桃園市轄內各分館，尚未結合各級學校、政府、民間機構、長照樂齡機構及社區大學等辦理相關推廣活動，允宜加強與各主管機關橫向溝通及參考其他直轄市措施，研議符合各校及各族群需求之多元推廣計畫暨借閱服務，並強化圖書館營運效能及閱讀可近性，以提升民眾閱讀力及落實多元終身學習，經函請研謀改善。據復：該館及各分館將打造友善閱讀環境、建置特色分館、充實豐富各館館藏、營造閱讀風氣、讀者經營、辦理多元化閱讀推廣活動等，提高市民借閱圖書之意願；又新總館成立，推廣活動空間增加，可大幅提升活動及推廣人數，亦將一併結合各級學校、政府、民間機構、出版社、長照樂齡機構及社區大學等相關單位推展閱讀活動，擴大推廣活動範疇。

6.公共藝術作品及統籌經費頗具規模，惟未成立藝術相關專戶，且經費規模持續擴增，亦未訂定收支運用辦法並納入重大公共工程追蹤機制，亟待檢討改善，以促使政府資源最佳運用及掌握轄內公共藝術設置情形。

| 表8 各市縣公共藝術基金或專戶餘額 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 排名 | 公共藝術基金／專戶 | 110年底餘額 |
| 1 | 高雄市公共藝術基金 | 169,677 |
| 2 | 臺北市公共藝術基金 | 121,205 |
| 3 | 屏東縣公共藝術基金 | 113,583 |
| 4 | 桃園市公共藝術專戶 | 99,822 |
| 5 | 彰化縣公共藝術基金 | 68,816 |
| 6 | 新北市公共藝術專戶 | 34,234 |
| 7 | 臺中市公共藝術專戶 | 29,271 |
| 8 | 連江縣公共藝術基金（納入連江縣社教與文化設施發展基金） | 23,809 |
| 9 | 澎湖縣公共藝術專戶 | 21,705 |
| 10 | 新竹市公共藝術專戶 | 21,597 |
| 11 | 臺東縣公共藝術基金 | 19,955 |
| 12 | 嘉義縣公共藝術專戶 | 17,724 |
| 13 | 臺南市公共藝術基金 | 15,362 |
| 14 | 新竹縣公共藝術專戶 | 10,615 |
| 15 | 基隆市公共藝術專戶 | 10,021 |
| 16 | 金門縣公共藝術專戶 | 8,067 |
| 17 | 宜蘭縣公共藝術專戶 | 7,521 |
| 18 | 花蓮縣公共藝術專戶 | 6,824 |
| 19 | 苗栗縣公共藝術基金 | 6,392 |
| 20 | 雲林縣公共藝術專戶 | 5,070 |

資料來源：整理自文化部「110年公共藝術年鑑」。

據111年12月文化部出版之「110年公共藝術年鑑」統計，桃園市公共藝術審議會審議110年度設置作品數量計31件，排名全臺第1名，及依文化局統計截至111年底止，桃園市公共藝術專戶餘額高達9,219萬餘元，已頗具規模。經查公共藝術設置與管理維護情形，核有：（1）因應公共藝術設置辦法於111年2月8日修訂新增公共藝術經費須納入專戶專款專用之規定，該局於111年間將其併存於保管款專戶項下，惟未設立文化藝術相關專戶，致其孳息全數解繳市庫，未能如臺北市、新北市等直轄市均設置公共藝術基金或專戶之作法，挹注執行業務財源收入，允宜研酌設立並專款專用，俾有效統籌運用辦理公共藝術事宜；（2）據「110年公共藝術年鑑」列載，截至110年底止，設有公共藝術專戶或基金之市縣政府計有臺北市等20個，其中桃園市公共藝術專戶餘額已累積至9,982萬餘元，規模名列第4（表8），惟係唯一未訂有收支運用相關規定者；經統計101至111年度流入桃園市公共藝術經費專戶金額，由101年49萬餘元增至111年1,915萬餘元，大幅成長，又文化藝術獎助及促進條例於110年5月19日修正施行，該條例新增重大公共工程辦理公共藝術經費不得少於該公共工程造價1％之規定，惟該局未配合修法研議納入重大公共工程追蹤機制，且鑑於桃園市自改制直轄市後，積極擘劃及推動各項重大公共工程，截至111年底止，該府核定辦理5億元以上之重大施政計畫（含前瞻基礎建設計畫）計有65案，預估建設總經費約5,800億餘元，公共藝術經費專戶餘額持續擴增，亟待訂定相關收支及運用辦法，促使政府經費資源最佳運用，並納入重大公共工程追蹤機制，以掌握轄內公共藝術設置情形；（3）該局列管桃園市轄內100至111年之公共藝術作品計有160件，廣泛分布於桃園市轄內13個行政區。該局曾於109及111年間運用公共藝術經費委託亞洲版圖創藝有限公司對轄內100至106年設置完成之作品進行普查，發現部分公共藝術作品未定期保養維護致已減損作品品質計19件，惟該局僅函囑管理機關依建議事項及處理方式辦理，未要求函復後續辦理結果，追蹤檢核機制顯欠周妥等情事，經函請檢討改善。據復：（1）刻正與財政局研議成立獨立之公共藝術專戶；（2）將與財政局研議訂定公共藝術專戶收支及運用辦法；又重大公共工程未能比照該府建築管理處提供之建造執照清冊列管追蹤，該局將函請市政府各局處依規定辦理公共藝術設置事宜，並加強跨機關橫向聯繫，研謀追蹤列管機制；（3）將函請各興辦機關函復公共藝術作品維護管理情形，並由專人追蹤後續狀況，促使機關提高維護管理意識，達到作品設置實質意義。

（四）110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者3項（表9），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表9　110年度審核報告所列文化局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 持續推展桃園市文化發展及保存市內重要文化資產，惟部分歲出預算未能依預計期程辦理，近3年度歲出整體實現率逐年下降，且以前年度歲出轉入數之歲出保留數金額及比率創近3年度新高；又部分工程因多次變更設計展延工期，徒增營運及完工期程之不確定性，亟待加強預算執行及細部設計審查能力，以提升資源運用效益。 | 因文化局歲出整體實現率，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見1.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.部分歷史建築已完成調查研究或修復規劃，惟因未獲所有權人支持或無經費未續行工程發包，財務效益未能有效發揮，且部分古蹟及歷史建築未在消防救援點2.5公里（含）以內，或位於淹水潛勢區，允宜積極協調取得修復共識及財源，並督促管理人（單位）改善防災弱點，以妥善保存文化資產價值及建立各類災害之應變處置。 |  |
| 2.建置八塊厝民俗藝術村推動閩南及民俗文化，惟園區土地為私有或公私共有，需每年簽訂租用契約及支付鉅額租金始能使用，徒增土地使用權及園區投入效益不確定性；復因土地問題未符補助條件，遲未獲中央機關相關補助款，增加財政負擔，允應積極研謀善策，以落實文化推廣及兼顧園區長期永續發展。 |  |
| 3.整建日式宿舍群建築空間委外經營文創園區，營運績效考評成績漸佳，惟受疫情影響，各年度實際營業總收入均未達投資預期，且委外廠商連年虧損，潛存園區持續營運風險，亟待督導廠商提高應變能力及創造空間最大利用率，以改善營運財務狀況及永續營運。 |  |