戊、附　　錄

壹、公庫年度出納終結報告之查核

111年度桃園市總決算公庫年度出納終結報告表，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將公庫收支及結存等情形分述如次：

一、公庫收支餘絀及結存情形

（一）公庫收支餘絀

111年度收入部分，繳付公庫數1,576億6,268萬餘元；支出部分，公庫撥入數1,641億6,282萬餘元，收支相抵計短絀65億13萬餘元，其餘絀情形如次：

1.111年度總決算部分：歲入實收數1,357億5,037萬餘元，歲出實支數1,246億4,757萬餘元，收支相抵計賸餘111億279萬餘元。

2.不屬於111年度總決算部分：總決算以前年度收入及預收款等，計收64億1,230萬餘元；總決算以前年度支出及墊付款等，計支130億1,524萬餘元，收支相抵計短絀66億293萬餘元。

3.債務之舉借及償還部分：總決算111年度債務舉借收入155億元，總決算債務償還支出265億元，收支相抵後短絀110億元。

上述短絀與賸餘相抵後，計短絀65億13萬餘元，即為111年度市庫短絀。

（二）公庫結存

111年度市庫短絀65億13萬餘元，加計特種基金淨增保管款存放餘額34億3,908萬餘元、各機關淨減保管款存放餘額11億9,657萬餘元及短期借款淨增舉借數42億5,762萬餘元，111年度市庫無結存數。

二、111年度總決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析

（一）總決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

111年度總決算收入實現審定數1,472億1,872萬餘元，與繳付公庫數1,576億6,268萬餘元相較，差異104億4,395萬餘元，其差異原因如次：

1.減項814萬餘元，係本處修正數。

2.加項104億5,210萬餘元，包括：

（1）以前年度待納庫繳庫數139萬餘元。

（2）以前年度撥款於111年度繳還數4,947萬餘元。

（3）預收款103億8,257萬餘元。

（4）本處修正數1,866萬餘元。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額104億4,395萬餘元，即為總決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。

（二）總決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析

111年度總決算支出實現審定數1,568億3,528萬餘元，與公庫撥入數1,641億6,282萬餘元相較，差異73億2,754萬餘元，其差異原因如次：

1.加項150億8,550萬餘元，包括：

（1）預付款27億8,289萬餘元。

（2）存出保證金46萬餘元。

（3）退還收入（預收）款80億8,403萬餘元。

（4）其他應收款2,162萬餘元。

（5）墊付數41億9,522萬餘元。

（6）本處修正數124萬餘元。

2.減項77億5,796萬餘元，包括：

（1）以前年度撥款於111年度實現數20億1,031萬餘元。

（2）以前年度墊付款於111年度轉正數57億4,764萬餘元。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額73億2,754萬餘元，即為總決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

三、111年度總決算餘絀審定數與公庫餘絀之分析

111年度審定歲入決算數1,349億8,126萬餘元，歲出決算數1,346億8,026萬餘元，相抵後歲入歲出賸餘3億100萬餘元；繳付公庫數1,576億6,268萬餘元，公庫撥入數1,641億6,282萬餘元，相抵後市庫收支短絀65億13萬餘元。111年度市庫收支短絀與歲入歲出賸餘審定數差異68億114萬餘元，其差異情形分析如次：

（一）加項461億3,023萬餘元，包括：

1.111年度市庫已列支，而不屬111年度總決算歲出部分410億1,653萬餘元。

（1）支付各機關以前年度支出64億3,249萬餘元。

（2）退還以前年度歲入7億3,428萬餘元。

（3）退還預收款73億4,975萬餘元。

（4）111年度總決算債務償還支出265億元。

2.總決算列市庫尚未收到之應收歲入款50億9,405萬餘元。

3.各機關尚未繳庫款1,964萬餘元，係111年度支出賸餘尚未繳庫款。

（二）減項393億2,909萬餘元，包括：

1.111年度市庫已列收，而不屬111年度總決算歲入部分292億7,080萬餘元。

（1）各機關解繳以前年度歲入18億3,746萬餘元。

（2）各機關解繳以前年度歲出賸餘4,947萬餘元。

（3）預收款103億8,257萬餘元。

（4）111年度總決算債務舉借收入155億元。

（5）墊付款15億128萬餘元。

2.總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款100億5,673萬餘元。

3.本處修正數154萬餘元。

（三）上述加項與減項數額相抵後，差額68億114萬餘元，即為市庫收支短絀與歲入歲出賸餘審定數之差額。

茲將111年度收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與公庫撥入數、市庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如次：

|  | 收入實現審定數與 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  | 收入實現審定數 |  | 減 項 |  |  |  | 加 |  |  |
|  |  |  |  |  | 收入待納庫數 | 修正數 | 小計 |  | 以前年度 待納庫繳庫數 |  | 以前年度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料 |
| 收入合計數 |  |  | 147,218,729,338 |  | － | 8,146,013 | 8,146,013 |  | 1,397,180 |  | － |
| 111年度收入 |  |  | 129,882,657,336 |  | － | 8,146,013 | 8,146,013 |  | － |  | － |
| 稅課收入 |  |  | 66,068,591,739 |  | － | 7,070,981 | 7,070,981 |  | － |  | － |
| 罰款及賠償收入 |  |  | 2,597,219,134 |  | － | － | － |  | － |  | － |
| 規費收入 |  |  | 4,201,493,373 |  | － | － | － |  | － |  | － |
| 財產收入 |  |  | 2,741,701,808 |  | － | － | － |  | － |  | － |
| 營業盈餘及事業收入 |  |  | 17,010,000,000 |  | － | － | － |  | － |  | － |
| 補助及協助收入 |  |  | 32,135,759,829 |  | － | － | － |  | － |  | － |
| 捐獻及贈與收入 |  |  | 304,792,473 |  | － | － | － |  | － |  | － |
| 其他收入 |  |  | 4,823,098,980 |  | － | 1,075,032 | 1,075,032 |  | － |  | － |
| 以前年度收入 |  |  | 1,836,072,002 |  | － | － | － |  | 1,397,180 |  | － |
| 以前年度 應收（保留）數 |  |  | 1,836,072,002 |  | － | － | － |  | － |  | － |
| 以前年度 收入納庫款 |  |  | － |  | － | － | － |  | 1,397,180 |  | － |
| 收回以前年度 支出賸餘款 |  |  | － |  | － | － | － |  | － |  | － |
| 債務舉借收入 |  |  | 15,500,000,000 |  | － | － | － |  | － |  | － |
| 債務舉借收入 |  |  | 15,500,000,000 |  | － | － | － |  | － |  | － |
| 預收款-墊付案 |  |  | － |  | － | － | － |  | － |  | － |
| 繳付公庫數分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111年度 |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 繳付公庫數 |  |
| 撥款於111年度繳還數 |  |  |  | 預收款 |  | 修正數 |  | 小計 |  |  |  |
| 存出保證金 |  | 其他應收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99,589 |  | 49,375,512 |  | 10,382,571,291 |  | 18,660,962 |  | 10,452,104,534 |  | 157,662,687,859 |  |
| － |  | － |  | 5,857,207,025 |  | 18,660,962 |  | 5,875,867,987 |  | 135,750,379,310 |  |
| － |  | － |  | 4,546,803,826 |  | － |  | 4,546,803,826 |  | 70,608,324,584 |  |
| － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 2,597,219,134 |  |
| － |  | － |  | 20,818,702 |  | － |  | 20,818,702 |  | 4,222,312,075 |  |
| － |  | － |  | 1,212,751,590 |  | － |  | 1,212,751,590 |  | 3,954,453,398 |  |
| － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 17,010,000,000 |  |
| － |  | － |  | 29,264,057 |  | 18,660,962 |  | 47,925,019 |  | 32,183,684,848 |  |
| － |  | － |  | 47,568,850 |  | － |  | 47,568,850 |  | 352,361,323 |  |
| － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 4,822,023,948 |  |
| 99,589 |  | 49,375,512 |  | － |  | － |  | 50,872,281 |  | 1,886,944,283 |  |
| － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 1,836,072,002 |  |
| － |  | － |  | － |  | － |  | 1,397,180 |  | 1,397,180 |  |
| 99,589 |  | 49,375,512 |  | － |  | － |  | 49,475,101 |  | 49,475,101 |  |
| － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 15,500,000,000 |  |
| － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 15,500,000,000 |  |
| － |  | － |  | 4,525,364,266 |  | － |  | 4,525,364,266 |  | 4,525,364,266 |  |

| 支出實現審定數與 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 支出實現審定數 | 加 |  |  |  |  |
|  |  | 預付款 | 存出保證金 | 退還收入 （預收）款 | 其他 應收款 | 墊付數 |
| 支出合計數 | 156,835,281,873 | 2,782,892,959 | 463,900 | 8,084,039,565 | 21,629,458 | 4,195,226,017 |
| 111年度支出 | 122,421,895,177 | 2,204,790,932 | 463,900 | － | 19,180,301 | － |
| 市議會主管 | 611,234,946 | － | － | － | － | － |
| 市政府主管 | 7,047,132,323 | 245,350,902 | － | － | 726,587 | － |
| 民政局主管 | 1,112,238,257 | 189,865,783 | 1,000 | － | － | － |
| 地政局主管 | 1,220,981,579 | － | － | － | － | － |
| 消防局主管 | 2,779,957,852 | 60,000,000 | － | － | － | － |
| 地方稅務局主管 | 635,950,083 | － | － | － | － | － |
| 教育局主管 | 46,116,634,044 | － | － | － | － | － |
| 文化局主管 | 3,681,913,979 | 809,215,185 | 240,000 | － | 5,785,612 | － |
| 農業局主管 | 1,870,703,911 | 15,981,270 | 50,000 | － | 1,235,759 | － |
| 交通局主管 | 1,581,576,416 | － | － | － | 4,311,628 | － |
| 觀光旅遊局主管 | 517,147,174 | － | － | － | － | － |
| 衛生局主管 | 1,967,530,225 | 27,539,993 | － | － | － | － |
| 環境保護局主管 | 5,376,752,591 | 38,595,200 | 50,000 | － | － | － |
| 警察局主管 | 8,640,140,154 | 280,487,603 | － | － | 5,000 | － |
| 社會局主管 | 17,214,240,558 | 37,742,185 | 20,000 | － | 6,816,249 | － |
| 原住民族行政局主管 | 1,011,081,881 | 2,000,000 | － | － | 211,976 | － |
| 財政局主管 | 411,846,645 | － | － | － | － | － |
| 水務局主管 | 3,928,620,780 | 17,194,010 | 102,500 | － | － | － |
| 工務局主管 | 3,863,459,591 | 28,896,875 | － | － | 87,490 | － |
| 經濟發展局主管 | 796,464,748 | 130,184,612 | 400 | － | － | － |

| 公庫撥入數分析表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111年度 |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項 |  | 減 項 |  |  | 公庫撥入數 |  |
| 修正數 | 小計 | 以前年度撥款 |  | 小計 |  |  |
|  |  | 於111年度實現數 | 墊付轉正數 |  |  |  |
| 1,249,649 | 15,085,501,548 | 2,010,314,792 | 5,747,645,434 | 7,757,960,226 | 164,162,823,195 |  |
| 1,249,649 | 2,225,684,782 | － | － | － | 124,647,579,959 |  |
| － | － | － | － | － | 611,234,946 |  |
| － | 246,077,489 | － | － | － | 7,293,209,812 |  |
| － | 189,866,783 | － | － | － | 1,302,105,040 |  |
| － | － | － | － | － | 1,220,981,579 |  |
| － | 60,000,000 | － | － | － | 2,839,957,852 |  |
| － | － | － | － | － | 635,950,083 |  |
| － | － | － | － | － | 46,116,634,044 |  |
| － | 815,240,797 | － | － | － | 4,497,154,776 |  |
| － | 17,267,029 | － | － | － | 1,887,970,940 |  |
| － | 4,311,628 | － | － | － | 1,585,888,044 |  |
| － | － | － | － | － | 517,147,174 |  |
| － | 27,539,993 | － | － | － | 1,995,070,218 |  |
| － | 38,645,200 | － | － | － | 5,415,397,791 |  |
| － | 280,492,603 | － | － | － | 8,920,632,757 |  |
| 1,249,649 | 45,828,083 | － | － | － | 17,260,068,641 |  |
| － | 2,211,976 | － | － | － | 1,013,293,857 |  |
| － | － | － | － | － | 411,846,645 |  |
| － | 17,296,510 | － | － | － | 3,945,917,290 |  |
| － | 28,984,365 | － | － | － | 3,892,443,956 |  |
| － | 130,185,012 | － | － | － | 926,649,760 |  |

| 支出實現審定數與 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 支出實現審定數 | 加 |  |  |  |  |
|  |  | 預付款 | 存出保證金 | 退還收入 （預收）款 | 其他 應收款 | 墊付數 |  |
| 勞動局主管 | 494,629,526 | 2,898,075 | － | － | － | － |  |
| 都市發展局主管 | 1,203,955,984 | 400,000 | － | － | － | － |  |
| 客家事務局主管 | 560,224,481 | 163,013,121 | － | － | － | － |  |
| 體育局主管 | 562,550,883 | 155,426,118 | － | － | － | － |  |
| 青年事務局主管 | 198,778,885 | － | － | － | － | － |  |
| 資訊科技局主管 | 217,580,420 | － | － | － | － | － |  |
| 捷運工程局主管 | 6,498,866,770 | － | － | － | － | － |  |
| 統籌支撥科目 | 2,299,700,491 | － | － | － | － | － |  |
| 以前年度支出 | 7,913,386,696 | 526,970,739 | － | 8,084,039,565 | 2,449,157 | － |  |
| 以前年度應付（保留）數 | 7,913,386,696 | 526,970,739 | － | － | 2,449,157 | － |  |
| 退還以前年度收入數 | － | － | － | 8,084,039,565 | － | － |  |
| 墊付款 | － | 51,131,288 | － | － | － | 4,195,226,017 |  |
| 墊付款 | － | 51,131,288 | － | － | － | 4,195,226,017 |  |
| 債務償還支出 | 26,500,000,000 | － | － | － | － | － |  |
| 債務償還支出 | 26,500,000,000 | － | － | － | － | － |  |
| 收支餘絀 | － | － | － | － | － | － |  |
| 110年度市庫結存 | － | － | － | － | － | － |  |
| 特種基金淨增保管款存放餘額 | － | － | － | － | － | － |  |
| 各機關淨減保管款存放餘額 | － | － | － | － | － | － |  |
| 111年度短期借款淨增舉借數 | － | － | － | － | － | － |  |
| 111年度結存轉入112年度 | － | － | － | － | － | － |  |
| 註：截至111年度止市庫分別向特種基金及各機關保管款調度220億5,227萬5,353元及122億1,357萬7,134元，合計342 |  |  |  |  |  |  |

| 公庫撥入數分析表（續） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111年度 |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |
| 項 |  | 減 項 |  |  | 公庫撥入數 |  |
| 修正數 | 小計 | 以前年度撥款 |  | 小計 |  |  |
|  |  | 於111年度實現數 | 墊付轉正數 |  |  |  |
| － | 2,898,075 | － | － | － | 497,527,601 |  |
| － | 400,000 | － | － | － | 1,204,355,984 |  |
| － | 163,013,121 | － | － | － | 723,237,602 |  |
| － | 155,426,118 | － | － | － | 717,977,001 |  |
| － | － | － | － | － | 198,778,885 |  |
| － | － | － | － | － | 217,580,420 |  |
| － | － | － | － | － | 6,498,866,770 |  |
| － | － | － | － | － | 2,299,700,491 |  |
| － | 8,613,459,461 | 2,010,314,792 | － | 2,010,314,792 | 14,516,531,365 |  |
| － | 529,419,896 | 2,010,314,792 | － | 2,010,314,792 | 6,432,491,800 |  |
| － | 8,084,039,565 | － | － | － | 8,084,039,565 |  |
| － | 4,246,357,305 | － | 5,747,645,434 | 5,747,645,434 | - 1,501,288,129 |  |
| － | 4,246,357,305 | － | 5,747,645,434 | 5,747,645,434 | - 1,501,288,129 |  |
| － | － | － | － | － | 26,500,000,000 |  |
| － | － | － | － | － | 26,500,000,000 |  |
| － | － | － | － | － | - 6,500,135,336 |  |
| － | － | － | － | － | － |  |
| － | － | － | － | － | 3,439,088,319 |  |
| － | － | － | － | － | - 1,196,576,547 |  |
| － | － | － | － | － | 4,257,623,564 |  |
| － | － | － | － | － | － |  |
| 億6,585萬2,487元（不含地方教育發展基金調度95億8,413萬3,790元）。 |  |  |  |  |  |  |

市庫餘絀與總決算餘絀審定數分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 金額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小計 | 合計 | 總計 |
| 甲、111年度市庫收支餘絀 |  |  | - 6,500,135,336 |
| 乙、加項 |  |  | 46,130,232,395 |
| 一、111年度市庫列支而不屬111年度總決算歲出部分 |  | 41,016,531,365 |  |
| （一）支付各機關以前年度支出 | 6,432,491,800 |  |  |
| （二）退還以前年度歲入 | 734,286,000 |  |  |
| （三）退還預收款 | 7,349,753,565 |  |  |
| （四）111年度總決算債務償還支出 | 26,500,000,000 |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未收到之應收歲入款 | 5,094,056,829 | 5,094,056,829 |  |
| 三、各機關尚未繳庫款 |  | 19,644,201 |  |
| 111年度支出賸餘尚未繳庫部分 | 19,644,201 |  |  |
| 丙、減項 |  |  | 39,329,090,670 |
| 一、111年度市庫列收而不屬111年度總決算歲入部分 |  | 29,270,803,703 |  |
| （一）各機關解繳以前年度歲入 | 1,837,469,182 |  |  |
| （二）各機關解繳以前年度歲出賸餘 | 49,475,101 |  |  |
| （三）預收款 | 10,382,571,291 |  |  |
| （四）111年度總決算債務舉借收入 | 15,500,000,000 |  |  |
| （五）墊付款 | 1,501,288,129 |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款 | 10,056,738,097 | 10,056,738,097 |  |
| 三、修正數 | 1,548,870 | 1,548,870 |  |
| 丁、111年度歲入歲出餘絀審定數（甲＋乙－丙） |  |  | 301,006,389 |

貳、平衡表之查核

111年度桃園市政府總決算平衡表（111年12月31日）係依109年12月30日修正後桃園市總會計制度之規定編製，計列資產4,654億1,218萬餘元、負債1,211億7,691萬餘元、淨資產3,442億3,527萬餘元。茲將桃園市政府原列平衡表科目之主要增減及變化說明如次：

一、資產類

（一）流動資產：包括現金、應收款項、應收其他政府款、預付款、預付其他政府款，合計187億9,705萬餘元，較110年底之184億7,584萬餘元，增加3億2,120萬餘元，茲分析如次：

1.「應收款項」科目36億2,681萬餘元，較110年底增加11億1,558萬餘元，主要係地方稅務局尚未徵起之稅課收入及罰金罰鍰依規定改列應收款項等所致。

2.「應收其他政府款」科目42億8,831萬餘元，較110年底增加25億292萬餘元，主要係捷運工程局辦理桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫，及桃園捷運綠線延伸至中壢（綜合規劃階段作業） 計畫等應收其他政府款增加所致。

（二）長期投資：包括採權益法之投資、其他長期投資，合計718億6,848萬餘元，較110年底之734億4,971萬餘元，減少15億8,122萬餘元，主要係實施平均地權基金賸餘分配繳庫，採權益法之投資評價調整減少所致。

（三）固定資產：包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、租賃資產、收藏品及傳承資產、購建中固定資產，合計3,513億2,922萬餘元，較110年底之3,321億6,446萬餘元，增加191億6,476萬餘元，茲分析如次：

1.「土地」科目2,866億5,949萬餘元，較110年底增加117億2,156萬餘元，主要係地政局、養護工程處等經管之土地公告地價增值，及工務局購置通行道路用地等所致。

2.「購建中固定資產」科目231億5,727萬餘元，較110年底增加47億3,227萬餘元，主要係水務局、市立美術館，及市立圖書館辦理之未完工程增加等所致。

（四）無形資產：該科目金額8億7,539萬餘元，較110年底之9億7,642萬餘元，減少1億103萬餘元，主要係人事處註銷已清償公教人員住宅貸款之房貸抵押權所致。

（五）其他資產：包括暫付款、存出保證金，合計225億4,203萬餘元，較110年底之104億623萬餘元，增加121億3,579萬餘元，主要係地政局支付桃園航空城機場園區區段徵收案其他搬遷區土地改良物補償費，及自動拆遷相關獎勵金等暫付款增加所致。

二、負債類

（一）流動負債：包括短期債務、應付款項、預收款、預收其他政府款，合計596億5,708萬餘元，較110年底之407億3,136萬餘元，增加189億2,571萬餘元，茲分析如次：

1.「短期債務」科目132億5,762萬餘元，較110年底增加42億5,762萬餘元，主要係配合市庫短期資金調度需求所致。

2.「應付款項」科目347億1,055萬餘元，較110年底增加116億3,527萬餘元，主要係地政局辦理桃園航空城機場園區區段徵收補償費、桃園科技工業區第二期及沙崙開發案取得用地費用等應付款項增加所致。

（二）長期負債：包括長期借款、應付租賃款，合計196億4,403萬餘元，較110年底之305億7,964萬餘元，減少109億3,560萬餘元，主要係長期借款舉借數較到期償還數減少所致。

（三）其他負債：包括遞延收入、存入保證金、應付保管款、暫收款，合計418億7,579萬餘元，較110年底之386億1,058萬餘元，增加32億6,520萬餘元，主要係市庫向特種基金或專戶調度，及地方稅務局應收稅款遞延於以後年度認列收入等增加所致。

三、淨資產類

表達資產減除負債後餘額之「淨資產」科目3,442億3,527萬餘元，較110年底之3,255億5,108萬餘元，增加186億8,419萬餘元，主要原因詳「一、資產類」、「二、負債類」科目金額增減之說明。

茲將111年度資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 桃園市總決算平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國111年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 465,412,188,357 | 100.00 | 435,472,673,502 | 100.00 | 29,939,514,855 | 6.88 |
| 流動資產 | 18,797,052,111 | 4.04 | 18,475,845,003 | 4.24 | 321,207,108 | 1.74 |
| 現金 | 7,375,022,728 | 1.58 | 9,457,721,744 | 2.17 | - 2,082,699,016 | - 22.02 |
| 應收款項 | 3,626,819,652 | 0.78 | 2,511,236,392 | 0.58 | 1,115,583,260 | 44.42 |
| 應收其他政府款 | 4,288,317,507 | 0.92 | 1,785,397,104 | 0.41 | 2,502,920,403 | 140.19 |
| 預付款 | 3,481,161,860 | 0.75 | 4,654,329,064 | 1.07 | - 1,173,167,204 | - 25.21 |
| 預付其他政府款 | 25,730,364 | 0.01 | 67,160,699 | 0.02 | - 41,430,335 | - 61.69 |
| 長期投資 | 71,868,486,146 | 15.44 | 73,449,710,778 | 16.87 | - 1,581,224,632 | - 2.15 |
| 採權益法之投資 | 71,161,918,333 | 15.29 | 72,743,142,965 | 16.70 | - 1,581,224,632 | - 2.17 |
| 其他長期投資 | 706,567,813 | 0.15 | 706,567,813 | 0.16 | — | — |
| 固定資產 | 351,329,227,912 | 75.49 | 332,164,463,394 | 76.28 | 19,164,764,518 | 5.77 |
| 土 地 | 286,659,498,965 | 61.59 | 274,937,930,022 | 63.14 | 11,721,568,943 | 4.26 |
| 土地改良物 | 14,800,498,432 | 3.18 | 13,181,535,374 | 3.03 | 1,618,963,058 | 12.28 |
| 房屋建築及設備 | 18,054,843,252 | 3.88 | 17,435,490,945 | 4.00 | 619,352,307 | 3.55 |
| 機械及設備 | 3,220,103,925 | 0.69 | 2,775,188,722 | 0.64 | 444,915,203 | 16.03 |
| 交通及運輸設備 | 3,379,473,694 | 0.73 | 3,437,657,306 | 0.79 | - 58,183,612 | - 1.69 |
| 雜項設備 | 1,068,748,848 | 0.23 | 1,070,715,513 | 0.25 | - 1,966,665 | - 0.18 |
| 租賃資產 | 155,319,876 | 0.03 | 90,190,955 | 0.02 | 65,128,921 | 72.21 |
| 收藏品及傳承資產 | 833,468,383 | 0.18 | 810,752,105 | 0.19 | 22,716,278 | 2.80 |
| 購建中固定資產 | 23,157,272,537 | 4.98 | 18,425,002,452 | 4.23 | 4,732,270,085 | 25.68 |
| 無形資產 | 875,390,807 | 0.19 | 976,421,298 | 0.22 | - 101,030,491 | - 10.35 |
| 無形資產 | 875,390,807 | 0.19 | 976,421,298 | 0.22 | - 101,030,491 | - 10.35 |
| 其他資產 | 22,542,031,381 | 4.84 | 10,406,233,029 | 2.39 | 12,135,798,352 | 116.62 |
| 暫付款 | 22,339,148,077 | 4.80 | 10,203,714,036 | 2.34 | 12,135,434,041 | 118.93 |
| 存出保證金 | 202,883,304 | 0.04 | 202,518,993 | 0.05 | 364,311 | 0.18 |
| 負債 | 121,176,911,116 | 26.04 | 109,921,587,935 | 25.24 | 11,255,323,181 | 10.24 |
| 流動負債 | 59,657,081,444 | 12.82 | 40,731,362,703 | 9.35 | 18,925,718,741 | 46.46 |
| 短期債務 | 13,257,623,564 | 2.85 | 9,000,000,000 | 2.07 | 4,257,623,564 | 47.31 |
| 應付款項 | 34,710,551,251 | 7.46 | 23,075,273,800 | 5.30 | 11,635,277,451 | 50.42 |
| 預收款 | 1,789,063,819 | 0.38 | 533,681,609 | 0.12 | 1,255,382,210 | 235.23 |
| 預收其他政府款 | 9,899,842,810 | 2.13 | 8,122,407,294 | 1.87 | 1,777,435,516 | 21.88 |
| 長期負債 | 19,644,037,270 | 4.22 | 30,579,640,231 | 7.02 | - 10,935,602,961 | - 35.76 |
| 長期借款 | 19,500,000,000 | 4.19 | 30,500,000,000 | 7.00 | - 11,000,000,000 | - 36.07 |
| 應付租賃款 | 144,037,270 | 0.03 | 79,640,231 | 0.02 | 64,397,039 | 80.86 |
| 其他負債 | 41,875,792,402 | 9.00 | 38,610,585,001 | 8.87 | 3,265,207,401 | 8.46 |
| 遞延收入 | 1,064,855,363 | 0.23 | — | — | 1,064,855,363 | -- |
| 存入保證金 | 2,627,983,804 | 0.56 | 2,701,589,701 | 0.62 | - 73,605,897 | - 2.72 |
| 應付保管款 | 38,182,194,232 | 8.20 | 35,905,741,709 | 8.25 | 2,276,452,523 | 6.34 |
| 暫收款 | 759,003 | 0.00 | 3,253,591 | 0.00 | - 2,494,588 | - 76.67 |
| 淨資產 | 344,235,277,241 | 73.96 | 325,551,085,567 | 74.76 | 18,684,191,674 | 5.74 |
| 負債及淨資產合計 | 465,412,188,357 | 100.00 | 435,472,673,502 | 100.00 | 29,939,514,855 | 6.88 |

註：截至111年度止「保證品」及「應付保證品」各為12,192,077,320元；「債權憑證」及「待抵銷債權憑證」各為1,479,950元。

本處審核111年度桃園市總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）結果，經修正總決算淨減列歲入決算實現數及應收數5,962,359元、淨減列歲出決算實現數1,249,649元、淨減列以前年度歲入未結清數834,755元；修正附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分），淨減少「長期投資」之評價調整6,151,829元後，決算審核修正後之資產總額4,654億1,207萬餘元、負債總額1,211億8,850萬餘元、淨資產為3,442億2,357萬餘元。有關修正增減情形，列表提供參考如次：

| 桃園市總決算審定後平衡表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國111年12月31日 |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| 借方科目 | 金額 |  | 貸方科目 | 金額 |  |
|  | 小計 | 合計 |  | 小計 | 合計 |
| 資產部分 |  |  | 負債部分 |  |  |
| 流動資產 | 18,797,052,111 |  | 流動負債 | 59,657,081,444 |  |
| 現金 | 7,375,022,728 |  | 短期債務 | 13,257,623,564 |  |
| 應收款項 | 3,626,819,652 |  | 應付款項 | 34,710,551,251 |  |
| 應收其他政府款 | 4,288,317,507 |  | 預收款 | 1,789,063,819 |  |
| 預付款 | 3,481,161,860 |  | 預收其他政府款 | 9,899,842,810 |  |
| 預付其他政府款 | 25,730,364 |  | 長期負債 | 19,644,037,270 |  |
| 長期投資 | 71,868,486,146 |  | 長期借款 | 19,500,000,000 |  |
| 採權益法之投資 | 71,161,918,333 |  | 應付租賃款 | 144,037,270 |  |
| 其他長期投資 | 706,567,813 |  | 其他負債 | 41,875,792,402 |  |
| 固定資產 | 351,329,227,912 |  | 遞延收入 | 1,064,855,363 |  |
| 土地 | 286,659,498,965 |  | 存入保證金 | 2,627,983,804 |  |
| 土地改良物 | 14,800,498,432 |  | 應付保管款 | 38,182,194,232 |  |
| 房屋建築及設備 | 18,054,843,252 |  | 暫收款 | 759,003 |  |
| 機械及設備 | 3,220,103,925 |  | 原列負債總額 |  | 121,176,911,116 |
| 交通及運輸設備 | 3,379,473,694 |  | 本處審核修正決算應調整數 |  | 11,589,981 |
| 雜項設備 | 1,068,748,848 |  | 歲入事項應調整數 | 11,589,981 |  |
| 租賃資產 | 155,319,876 |  | 減列111年度歲入實現數 (增列預收款科目部分) | 11,589,981 |  |
| 收藏品及傳承資產 | 833,468,383 |  | 調整後負債總額 |  | 121,188,501,097 |
| 購建中固定資產 | 23,157,272,537 |  | 淨資產部分 |  |  |
| 無形資產 | 875,390,807 |  | 淨資產 | 344,235,277,241 |  |
| 無形資產 | 875,390,807 |  | 原列淨資產總額 |  | 344,235,277,241 |
| 其他資產 | 22,542,031,381 |  | 本處審核修正決算應調整數 |  | - 11,699,294 |
| 暫付款 | 22,339,148,077 |  | 111年度歲入應調整數 | - 5,962,359 |  |
| 存出保證金 | 202,883,304 |  | 111年度歲出應調整數 | 1,249,649 |  |
| 原列資產總額 |  | 465,412,188,357 | 以前年度歲入應調整數 | - 834,755 |  |
| 本處審核修正決算應調整數 |  | - 109,313 | 修正附屬單位決算及綜計表應調整數 | - 6,151,829 |  |
| 歲入事項應調整數 | 4,792,867 |  | 調整後淨資產總額 |  | 344,223,577,947 |
| 增列111年度歲入實現數 | 1,075,032 |  |  |  |  |
| 增列111年度歲入應收數 | 4,552,590 |  |  |  |  |
| 減列以前年度歲入未結清數 | - 834,755 |  |  |  |  |
| 歲出事項應調整數 | 1,249,649 |  |  |  |  |
| 減列111年度歲出實現數 | 1,249,649 |  |  |  |  |
| 修正附屬單位決算及綜計表應調整數（註2） | - 6,151,829 |  |  |  |  |
| 調整後資產總額 |  | 465,412,079,044 | 調整後負債及淨資產總額 |  | 465,412,079,044 |

註：1.修正減列桃園市政府勞動局歲出保留數663,840元，係流動資產項下「預付款」轉列「應收款項」科目，爰資產總額免予調整。

2.修正附屬單位決算及綜計表應調整數為負6,151,829元，同時減少「長期投資」及「淨資產」科目。

附︰財產目錄之查核

111年度桃園市總決算財產目錄，計列市有財產總值6,198億9,340萬餘元（其中珍貴財產總值8億5,289萬餘元），分為公用財產、非公用財產2類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等3部分。有關市有財產業務之重要審核意見，已於總決算審核報告「乙、決算審核結果」、「拾柒、財政局主管」項下列述，茲將財產目錄之內容，分述如次：

一、公用財產

111年度總決算財產目錄列公用財產總值4,294億5,400萬餘元（其中珍貴財產總值8億5,289萬餘元），占市有財產總值69.28％，較110年度決算列數4,114億6,828萬餘元，增加179億8,571萬餘元，約4.37％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如次：

（一）公務用財產

111年度總決算財產目錄列公務用財產總值1,058億1,229萬餘元（其中珍貴財產總值6億1,909萬餘元），占市有財產總值17.07％，較110年度決算列數1,010億5,776萬餘元，增加47億5,452萬餘元，約4.70％，主要係地政局土地公告地價增值，桃園市地方教育發展基金之學校電力系統改善工程、房屋及建築、機械及設備等增加所致。

（二）公共用財產

111年度總決算財產目錄列公共用財產總值3,140億2,130萬餘元（其中珍貴財產總值2億3,379萬餘元），占市有財產總值50.66％，較110年度決算列數3,007億9,011萬餘元，增加132億3,119萬餘元，約4.40％，主要係道路用地購入及公告地價增值，與桃園市軌道建設發展基金之捷運建設用地取得等增加所致。

（三）事業用財產

111年度總決算財產目錄列事業用財產總值96億2,040萬餘元，占市有財產總值1.55％，與110年度決算列數96億2,040萬餘元相同，未有變動。

二、非公用財產

111年度總決算財產目錄列非公用財產總值1,904億3,940萬餘元，占市有財產總值30.72％，較110年度決算列數382億661萬餘元，增加1,522億3,278萬餘元，約398.45％，主要係桃園市實施平均地權基金因區段徵收取得土地所致。

## 參、行政法人年度決算之查核

行政法人法第19條規定，行政法人應將年度執行成果及決算報告書，委託會計師查核簽證，提經董（理）事會審議，並經監事或監事會通過後，報請監督機關備查，並送審計機關；前項決算報告，審計機關得審計之；審計結果，得送監督機關或其他相關機關為必要之處理。截至111年度止，市政府依法設立之行政法人有桃園市社會住宅服務中心1個單位，其年度執行成果及決算報告書均依法送本處審核。茲將審核情形分述如次：

市政府主管

桃園市社會住宅服務中心

桃園市社會住宅服務中心（下稱社宅服務中心）係依據109年1月14日公布之「桃園市社會住宅服務中心設置自治條例」及市政府109年4月10日府都住規字第1090068776號令，於110年10月1日成立，監督機關為市政府。業務範圍包括：1.社會住宅之營運管理；2.其他與社會住宅相關之業務。社宅服務中心111年度執行成果及決算報告書，於112年2月7日提經該中心112年度第1次董監事會議審議通過，經該中心委任欣誠會計師事務所蔡玉玲會計師查核簽證，提出查核報告，並依該中心設置自治條例第26條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本處。茲將審核情形分述如次：

一、計畫實施之查核

111年度業務計畫為完善社會住宅營運管理、優化社會住宅營運效能及升級生活居住服務等3項。各項計畫執行結果，計營運管理中路一號等7處社會住宅，總戶數2,943戶，社會住宅總出租率91.34％，商業空間管理24間店鋪總出租率91.67％，關懷訪視1,130戶等。

二、收支營運之審核

111年度收入預算數1億8,145萬餘元，執行結果，決算數1億6,019萬餘元，較預算減少2,126萬餘元，約11.72％，主要係社會住宅竣工期程未如預期，租金收入較預計減少所致；支出預算數1億7,410萬餘元，執行結果，決算數1億5,935萬餘元，較預算減少1,474萬餘元，約8.47％，主要係社會住宅竣工期程未如預期，委外服務支出隨減所致；收支相抵，賸餘84萬餘元，較預算賸餘735萬餘元，減少651萬餘元，原因如上開說明。

三、資產負債及淨值

111年12月31日資產總額57億5,249萬餘元，其中流動資產1億1,298萬餘元，占1.96％；不動產、廠房及設備670萬餘元，占0.12％；無形資產756萬餘元，占0.13％；其他資產56億2,524萬餘元，占97.79％。負債總額57億2,549萬餘元，占資產總額99.53％，其中流動負債4,922萬餘元，占資產總額0.86％；其他負債56億7,626萬餘元，占資產總額98.67％。淨值2,700萬元，占資產總額0.47％，均為基金。

四、重要審核意見

為落實推動照顧弱勢之公共政策目標，將社會住宅出租予經濟或社會弱勢者之比率列為社宅服務中心業務計畫核心指標之一，惟部分社會住宅之實際執行比率未達法定要求，且桃園市整體比率仍落後於各級政府平均值，亟待檢討改善，以照顧弱勢者之居住正義。

|  | 表1 桃園市社會住宅出租予弱勢者（政策戶）之比率 單位：戶、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社會住宅 名 稱 | 總戶數 (A) | 實際入住戶數 |  |  | 實際入住比率 (D)/(A)×100 | 政策戶比率 (C)/(A)×100 |
|  |  | 一般戶 (B) | 政策戶 (C) | 小計 (D)=(B)+(C) |  |  |
| 合 計 | 2,943 | 1,484 | 1,204 | 2,688 | 91.34 | 40.91 |
| 中路一號 | 169 | 94 | 72 | 166 | 98.22 | 42.60 |
| 中路二號 | 212 | 104 | 90 | 194 | 91.51 | 42.45 |
| 中路三號 | 417 | 194 | 169 | 363 | 87.05 | 40.53 |
| 八德一號 | 418 | 232 | 175 | 407 | 97.37 | 41.87 |
| 八德二號 | 354 | 249 | 95 | 344 | 97.18 | 26.84 |
| 蘆竹二號 | 416 | 156 | 249 | 405 | 97.36 | 59.86 |
| 中壢一號 | 957 | 455 | 354 | 809 | 84.54 | 36.99 |
| 註：1.統計至111年12月31日止。 2.資料來源：整理自社宅服務中心提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

為協助市政府落實社會住宅政策，透過企業經營精神管理社會住宅，以提供民眾更完善之服務及居住品質，達成社會住宅永續經營目標，市政府率全國之先，於109年1月通過「桃園市社會住宅服務中心設置自治條例」，並於110年10月1日正式成立社宅服務中心，將具有高度專業需求、須強化成本效益以及著重服務效能之公共任務交由該行政法人，搭配政府監督評鑑機制，以落實推動照顧弱勢及實現居住正義之公共政策目標。經查該中心111年度業務計畫執行情形，其中出租予經濟或社會弱勢者（下稱政策戶）之比率，尚有八德二號及中壢一號等2處社會住宅未符住宅法第4條所定40％以上之要求，其中八德二號甚至未滿3成（表1），且桃園市社會住宅整體政策戶比率僅40.91％，遠落後於內政部於109年間公布之各級政府平均值43％，亟待落實照顧弱勢者居住正義，經函請市政府督促檢討改善。據復：截至112年5月底止，中壢一號之政策戶入住比率已達42％，桃園市社會住宅已於111年5月開放隨到隨辦，除優先補足政策戶戶數，並於112年5月公告將新住民納入政策戶資格，以保障弱勢者之居住需求。

五、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告戊、附錄、參、行政法人年度決算之查核所列重要審核意見「因應社會住宅數量持續增加，成立社宅服務中心，提供幸福宜居之專業服務，惟組織及制度建置作業尚未完備，有待檢討改善，以健全機構治理」1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理中。

茲將該行政法人111年度收支營運及資產負債情形，分別列表如次：

桃園市社會住宅服務中心收支營運表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收入合計 | 181,459 | 100.00 | 160,198 | 100.00 | - 21,261 | - 11.72 |
| 業務收入 | 181,449 | 99.99 | 159,945 | 99.84 | - 21,503 | - 11.85 |
| 業務外收入 | 10 | 0.01 | 252 | 0.16 | 242 | 2,427.18 |
| 支出合計 | 174,107 | 95.95 | 159,357 | 99.48 | - 14,749 | - 8.47 |
| 業務成本與費用 | 174,107 | 95.95 | 159,174 | 99.36 | - 14,932 | - 8.58 |
| 業務外費用 | － | － | 182 | 0.11 | 182 | -- |
| 本期賸餘（短絀） | 7,352 | 4.05 | 840 | 0.52 | - 6,511 | - 88.57 |

桃園市社會住宅服務中心平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 5,752,492 | 100.00 | 5,481,723 | 100.00 | 270,768 | 4.94 |
| 流動資產 | 112,985 | 1.96 | 58,480 | 1.07 | 54,504 | 93.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,700 | 0.12 | 2,508 | 0.05 | 4,191 | 167.08 |
| 無形資產 | 7,564 | 0.13 | 5,640 | 0.10 | 1,924 | 34.12 |
| 其他資產 | 5,625,241 | 97.79 | 5,415,093 | 98.78 | 210,148 | 3.88 |
| 負債及淨值 | 5,752,492 | 100.00 | 5,481,723 | 100.00 | 270,768,555 | 4.94 |
| 負債 | 5,725,492 | 99.53 | 5,458,065 | 99.57 | 267,426 | 4.90 |
| 流動負債 | 49,227 | 0.86 | 25,942 | 0.47 | 23,285 | 89.76 |
| 其他負債 | 5,676,264 | 98.67 | 5,432,123 | 99.10 | 244,140 | 4.49 |
| 淨值 | 27,000 | 0.47 | 23,657 | 0.43 | 3,342 | 14.13 |
| 基金 | 27,000 | 0.47 | 24,497 | 0.45 | 2,502 | 10.21 |
| 累積餘絀 | － | － | - 840 | - 0.02 | 840 | -100.00 |

肆、主管機關監督政府捐助之財團法人之查核

圖1  111年度政府捐助之10個財團法人營運概況

資料來源：整理自各主管機關提供資料。

政府捐助之財團法人依預算法第41條第3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。總決算編製作業手冊亦規定，各主管機關須於主管決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。截至111年度止，各主管決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」列政府捐助之財團法人總計10個，基金總額3億2,211萬元（詳政府捐助財團法人明細表），其中財團法人接受政府捐助基金2億8,268萬餘元，占基金總額3億2,211萬元之87.76％。又111年度營運結果，賸餘者6個，賸餘金額794萬餘元；短絀者4個，短絀金額250萬餘元，綜計賸餘543萬餘元（圖1）。另111年度接受政府委辦及捐助經費（不含捐助基金，以下同）1億5,828萬餘元。茲將本處審核情形分述如次：

一、營運概況

（一）教育局主管政府捐助之財團法人計3個，基金總額4,836萬元，其中接受政府捐助基金3,743萬餘元，占77.41％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，均獲有賸餘；111年度均無接受政府委辦及捐助經費。

（二）文化局主管政府捐助之財團法人計2個，基金總額1億2,693萬元，其中接受政府捐助基金1億524萬餘元，占82.91％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，短絀者1個、賸餘者1個；111年度接受政府捐助經費合計1億1,072萬餘元，占各該財團法人年度收入比率均逾80％。

（三）社會局主管政府捐助之財團法人1個，基金總額5,000萬元，悉數由政府捐助，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，獲有賸餘；111年度無接受政府委辦及捐助經費。

（四）原住民族行政局主管政府捐助之財團法人1個，基金總額3,000萬元，悉數由政府捐助，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，獲有賸餘；111年度接受政府捐助經費2,586萬餘元，占該財團法人年度收入比率逾80％。

（五）客家事務局主管政府捐助之財團法人1個，基金總額3,000萬元，悉數由政府捐助，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，發生短絀；111年度接受政府捐助經費1,847萬餘元，占該財團法人年度收入比率逾50％。

（六）體育局主管政府捐助之財團法人計2個，基金總額3,682萬元，其中接受政府捐助基金3,000萬元，占81.48％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，均發生短絀；111年度接受政府委辦及捐助經費者1個，計321萬餘元，占該財團法人年度收入比率逾80％。

二、重要審核意見

（一）持續捐助財團法人從事公益服務，惟部分財團法人連續2年營運收支短絀，或業務運作仍高度仰賴政府資金挹注，或未規範財務報表應經會計師查核簽證之一定金額，允宜督促檢討改善，以提升營運績效及完善監督管理機制。

市政府所屬各主管機關所捐助財團法人，截至111年底止，總計10個（教育局主管3個，文化局及體育局主管各2個，社會局、客家事務局及原住民族行政局主管各1個），基金總額3億2,211萬元，其中財團法人接受政府捐助基金2億8,268萬餘元，占基金總額87.76％。經查相關主管機關對該等財團法人之監督管理情形，核有：1.持續捐助財團法人從事公益服務，惟財團法人大嵙崁文教基金會、財團法人桃園市客家文化基金會及財團法人桃園市體育發展基金會等3個，已連續2年度（110及111年度）營運發生短絀，或財團法人桃園市文化基金會、財團法人大嵙崁文教基金會、財團法人桃園市原住民族發展基金會及財團法人桃園市體育發展基金會等4個，接受政府委辦及捐助經費占該財團法人年度收入比率，已連續2年度（110及111年度）超過80％，業務運作仍高度仰賴政府資金挹注，允宜督促研謀改善，以提升營運績效及財務自主能力；2.體育局主管決算列政府捐助之財團法人計有「財團法人桃園市蘆竹區體育文教基金會」及「財團法人桃園市體育發展基金會」2個，惟截至112年4月底止，該局迄未規範財團法人財務報表應經會計師查核簽證之「一定金額」；又該2個財團法人112年度預算書、110年度決算書及定期查核情形，均未於網站公開，不利公眾查詢閱覽，允宜督促檢討改善，俾完善監督管理機制等情事，經函請檢討改善。據復：1.各財團法人將以創新、多元作法或整併、檢討人事成本辦理降低支出，並將加強特色營運及積極爭取民間資源，以提升營運績效；另將持續致力提升自籌收入，加強財務成本控管機制、多角化經營及提供民間專業服務等方式，提升財務自主能力；2.體育局後續將納入檢討訂定，並督促各財團法人檢討改善。

（二）為促使桃園閩南文化之多元與永續發展，補助文化基金會營運桃園市土地公文化館，惟6年來收支差短已逾億元，且總支出逾半數為固定支出，展覽、活動及行銷等支出未及3成，允宜研謀善策，積極改善營運財務狀況，以利文化館永續經營。

文化局為促使桃園閩南文化之多元與永續發展，傳承及闡揚優質土地公文化與文物資產，並推動相關文物典藏、研究、展示、教育業務，及提升所管土地公文化館之使用效益，111年度補助財團法人桃園市文化基金會2,370萬元以協助營運桃園市土地公文化館。經查土地公文化館營運情形，核有：1.補助經費預算逐年增加，自106年度之1,700萬元，增至111年度之2,370萬元，惟各年度自主營運收入僅介於8萬餘元至90萬餘元之間，嚴重不足以支應1,700萬元至2,160萬元之經費支出，開館營運迄111年底之6個年度，營運收支差短已達1億1,402萬餘元。復以111年度收支項目分析，固定性支出之人事費、行政管理費及維護費各占經費總支出30.95％、12.13％、14.26％（合計57.34％），展覽、活動及行銷等支出僅占23.82％，未及3成，允宜檢討土地公文化傳承與闡揚活動之經費投入比率，並撙節人事及行政管理等相關支出，積極改善財務狀況，俾利土地公文化館永續經營；2.因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，109至111年度參觀人次分別為17、25及24萬餘人次，較106至108年度之年平均42萬餘人次減少將近一半，鑑於目前科技進步與網路發達，允宜督促善用官網發揮數位宣傳效益，並輔導運用典藏文物與桃園在地文化，積極舉辦特色展覽，及結合文化學習與體驗等多元活動，以吸引參觀人潮及提升展館營運效能等情事，經函請檢討改善。據復：1.112年度計畫調整改善人事費降低至23.40％、展覽行銷費增加至40.30％、提升參觀人次40％（約35萬以上）、結合在地團隊辦理100場展覽、講座、工作坊及藝文表演等，並設立商品販售、成立「全台首創民俗文創商品館」，及擴大規劃結合科技體驗之多族群親子體驗空間，將場館國際化；2.將加強監督官網資料更新，於展覽活動開展前一個月公告官網，及檢討優化官網頁面上預約導覽與商品販售功能，並於「土地公記事簿」補上活動歷程，以吸引參觀人潮及提升展館營運效能。

三、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告內列重要審核意見，計有部分政府捐助成立財團法人收入多仰賴孳息收入，或高度仰賴政府財政挹注，允宜督促積極開創多元收入及自籌財源，提升基金會運用效能及永續量能，並檢討收支規模有限之基金存續必要性，以強化行政資源運用成效及發揮原設立目的1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，因部分改善成效未如預期，經再研提審核意見詳「二、重要審核意見（一）」。

茲將前揭財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率及餘絀等資料，列表如次：

| 政府捐助財團法人明細表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國111年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 財團法人名稱 |  | 基金規模 |  | 創立時 政府捐助基金 |  | 累計 政府捐助基金 |  | 111年度營運概況 |  |  |  |  |
|  |  | 創立基金 總額 | 期末基金 總額 | 金額 | 占創立 基金總額比率 | 金額 | 占期末 基金總額比率 | 政府捐助基金以外金額 |  |  |  | 餘絀 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 捐助 金額 | 委辦 金額 | 合計 | 占年度 收入比率 |  |
| 總 計（10個） |  | 179,150 | 322,110 | 159,400 | 88.98 | 282,681 | 87.76 | 156,570 | 1,710 | 158,280 | 91.64 | 5,434 |
| 教育局主管（3個） |  | 12,600 | 48,360 | 10,900 | 86.51 | 37,437 | 77.41 | － | － | － | － | 674 |
| 獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桃園市蘆竹區大華國民小學教育事務基金會 | 2,000 | 2,410 | 1,200 | 60.00 | 1,200 | 49.79 | － | － | － | － | 0.1 |
|  | 桃園市蘆竹區光明國民小學教育事務基金會 | 2,100 | 2,450 | 1,200 | 57.14 | 1,200 | 48.98 | － | － | － | － | 9 |
|  | 桃園市蘆竹區 社教文教基金會 | 8,500 | 43,500 | 8,500 | 100.00 | 35,037 | 80.55 | － | － | － | － | 665 |
| 文化局主管（2個） |  | 43,050 | 126,930 | 25,000 | 58.07 | 105,243 | 82.91 | 110,725 | － | 110,725 | 95.69 | 5,388 |
| 1.獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桃園市文化基金會 | 38,050 | 121,000 | 20,000 | 52.56 | 100,243 | 82.85 | 90,590 | － | 90,590 | 95.45 | 6,114 |
| 2.發生短絀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大嵙崁文教基金會 | 5,000 | 5,930 | 5,000 | 100.00 | 5,000 | 84.32 | 20,135 | － | 20,135 | 96.77 | - 725 |
| 社會局主管（1個） |  | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100.00 | 50,000 | 100.00 | － | － | － | － | 317 |
| 獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桃園市忠義社會福利 慈善事業基金會 |  | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100.00 | 50,000 | 100.00 | － | － | － | － | 317 |
| 原住民族行政局主管（1個） |  | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00 | 30,000 | 100.00 | 25,866 | － | 25,866 | 98.72 | 835 |
| 獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桃園市原住民族 發展基金會 |  | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00 | 30,000 | 100.00 | 25,866 | － | 25,866 | 98.72 | 835 |
| 客家事務局主管（1個） |  | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00 | 30,000 | 100.00 | 18,479 | － | 18,479 | 73.93 | - 200 |
| 發生短絀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桃園市客家文化基金會 |  | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00 | 30,000 | 100.00 | 18,479 | － | 18,479 | 73.93 | - 200 |
| 體育局主管（2個） |  | 13,500 | 36,820 | 13,500 | 100.00 | 30,000 | 81.48 | 1,500 | 1,710 | 3,210 | 89.79 | - 1,581 |
| 發生短絀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桃園市體育發展基金會 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00 | 5,000 | 100.00 | 1,500 | 1,710 | 3,210 | 99.74 | - 1,417 |
|  | 桃園市蘆竹區 體育文教基金會 | 8,500 | 31,820 | 8,500 | 100.00 | 25,000 | 78.57 | － | － | － | － | - 163 |
| 註：1.本表係依各主管決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」資料彙編。 2.「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，係依財團法人基金計算及認定基準辦法規定填列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核

重大公共建設有助擴大內需、活絡產業、帶動經濟成長及改善民眾生活品質，相關計畫之推動一直列為政府重要施政項目，其執行績效亦多為各界關注焦點。桃園市政府及所屬機關學校111年度辦理重大公共建設計畫涵蓋交通運輸建設、水利設施、教育文化設施、社會福利設施、運動設施、商業設施、公園綠地設施、殯葬禮儀設施、行政辦公大樓及土地重劃或徵收工程等範圍，經本處賡續就相關計畫及採購案件加強查核，茲將其執行情形說明如次：

一、市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形之查核

（一）市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

111年度市政府所屬各機關重大公共建設計畫總經費達1億元以上，由本處列管者計有120項，分屬市政府、民政局、地政局、消防局、警察局、教育局、文化局、農業局、交通局、環境保護局、社會局、原住民族行政局、水務局、工務局、經濟發展局、勞動局、都市發展局、客家事務局、體育局及捷運工程局等20個主管機關辦理，年度可支用預算數377億3,495萬餘元，截至111年底止，執行數255億2,884萬餘元，執行率67.73％，經依主管機關別統計各項計畫執行情形詳如表1、圖1，其中個別計畫預算執行率未達80％者共計75項，其計畫明細經彙整詳如表2。

圖1 市政府所屬各機關111年度重大公共建設計畫預算執行概況

資料來源：整理自桃園市政府提供資料。

（二）審計機關查核情形

市政府配合施政發展方向，每年持續投入鉅額經費推動重大公共建設計畫，其執行成效攸關市民生活品質、市容整體發展及政府施政形象。本處111年度查核市政府暨所屬各機關辦理重大公共建設計畫執行情形，經依發現缺失及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

（1）市政府所屬部分機關推動億元以上重大公共建設計畫，因執行計畫管制未盡周妥，或辦理規劃設計作業未覈實等情，造成計畫進度落後情事。

市政府暨所屬機關111年度列管1億元以上重大公共建設計畫，共計120項，其中年度預算執行率未達80％者計有75項。經查其落後原因，主要有：A.配合爭取中央政府經費補助而暫緩執行；B.未如期完成規劃設計作業；C.招標作業期程延誤；D.施工進度未如預期；E.辦理變更設計影響施工進度；F.未按實際進度申請估驗計價或預算轉正；G.未於年度結束前完成驗收結算作業等情事，經函請市政府督促各機關研謀改善。據復：A.將詳細評估預算編列情形，或加速後續發包作業；B.加速規劃設計及後續發包作業，預算不足案件將積極爭取預算；C.檢討經費編列並爭取增加預算，並加速辦理發包作業及後續工程之執行；D.督促廠商積極趕工或儘速辦理驗收結算作業；E.加速辦理變更設計作業流程；F.加速辦理估驗計價作業及預算轉正進度；G.加速辦理驗收結算作業等改善措施。另該府已督促各機關落實重大公共建設計畫之全生命週期績效管理，以提升行政效能，避免計畫延宕、暫緩或未達目標之情況再次發生。

（2）積極推動公共建設，健全各項基礎設施，惟部分計畫已完成委託規劃作業設計技術服務，惟未賡續推動後續工程採購，致生不經濟支出或影響計畫推動，有待研謀改善，以提升政府施政效能。

市政府所屬機關為完善各項民生設施，積極推動各項重大公共建設計畫，逐步健全轄內基礎建設及促進經濟發展。各機關於107至109年間決標且金額逾300萬元以上之工程規劃設計技術服務採購案，執行至111年底止，部分尚未辦理後續工程採購，經查其執行情形，核有：A.社會局辦理「龜山區社福場館興建計畫」，未審慎評估計畫推動之可行性及必要性，後經市政府專案報告會議決議，該基地改闢建停車場，除家扶服務中心改設於他處外，其餘場館皆暫緩設置，致計畫中途停止並衍生不經濟支出248萬餘元；B.「市立內壢國民中學辦理綜合大樓新建計畫」，設計監造案決標已逾4年，因尚未向中央政府申請補助及編列工程預算，致後續工程招標及施工仍遙遙無期；C.殯葬管理所推動「中壢殯葬園區開發計畫」已逾7年，尚未進入實質施工階段等情事，經函請檢討改善。據復：A.嗣後將審慎評估類同案件之佈建與選址作業；B.因重新檢討計畫量體及辦理都市計畫變更，延遲推動期程，已規劃向中央爭取補助經費後續辦；C.工程採購案已於112年4月26日決標，預計114年12月竣工。

（3）部分巨額工程採購案件辦理變更設計累計增加金額龐鉅，又部分案件頻繁辦理變更設計，除耽延工程執行進度及增加額外預算外，凸顯先期規劃設計作業未盡周妥，亟待檢討改善，以利工進。

政府辦理工程採購，時有遇到工程設計及實際執行情形存有落差，為解決所遇困境或滿足實際需求者，需依政府採購法辦理變更設計作業程序，惟如因先期規劃設計作業未盡周妥，致頻繁辦理變更設計作業，不僅耽延工程執行進度，且增加額外預算，亦造成外界認為有影響採購公正性之不良觀感。經查市政府暨所屬機關於近3年度(109至111年度)完工或迄未完工之巨額工程採購案件，計有「桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程」等7案辦理變更設計累計增加金額超過1億元，或增加金額占決標金額30％以上者，統計該7案合計變更增加金額高達34億6,244萬餘元，甚至部分案件辦理變更設計次數達4至5次(如「1895乙未保台紀念公園暨地下停車場新建工程」、「北景雲計畫(八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心)統包工程」及「龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫」等3案)，頻繁辦理變更設計，且累計追加金額龐鉅，凸顯其先期規劃設計作業未盡周妥，經查其辦理變更設計之原因主要為：A.現場局部調整（圖說一致性調整）；B.因業主需求辦理變更增減項目或數量；C.設計圖說不一致；D.法令或政策變更等因素，經函請市政府督促各機關研謀改善。據復：將定期召開管制會議追蹤進度及專案檢討，並宣導規劃設計階段應落實需求調查，確保書圖正確性，並提供機關間協調及協助之管道，以加速行政流程，同時辦理與工程相關之教育訓練，強化履約管理，以利工程順利推進。

2.個案計畫執行缺失：

（1）興建捷運綠線以提升都會區運輸效能，惟GC03標工程施工品質管制未盡周延，亟待檢討改進，以確保捷運工程品質。

市政府因應轄內未來交通需求，規劃「三心六線」軌道網絡，採分期循序辦理，以提升都會區運輸效能。捷運工程局規劃桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫（綠線），總經費為982億餘元，執行期程自105年至119年底止，全線長度27.8公里，規劃21座車站，其中「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」決標金額為190億餘元，興建G07至G12等6站之站體工程，及其區間延伸至北出土段之軌道工程。經查該統包工程辦理情形，核有：A.抽查G12站穿堂升層牆施作情形，發現現場垂直鋼筋支數與施工圖說規定不符；B.部分現場施工人員未取得職業安全衛生教育訓練相關證書；C.施工自主檢查表及監造紀錄未詳實填寫連續壁工程特密管入混凝土面深度；D.鋼筋未分類存放並適當覆蓋，且部分鋼筋已扭轉撓曲，恐有降低鋼筋強度不利施工品質情形等情事，經函請檢討改善。據復：A.現場垂直鋼筋支數與施工圖說規定不符，係屬施工圖誤植所致，經再確認其結構安全無虞，日後倘有契約圖說不一致情形，將確實檢核細部設計圖說與施工圖一致性及安全性，並召開審查會議討論，作為後續圖說修正依據。另要求專案管理廠商定期督導監造單位現場抽驗程序是否符合規定，該局亦將不定期辦理督導，加強三級品管控管等改善措施；B.相關人員已完成職業安全衛生教育訓練並取得職安卡，並將不定期續辦職安教育訓練；C.已要求統包商及監造單位，於辦理施工自主檢查及施工抽查時，依管理項目及抽查標準進行抽查，並將實際抽查成果以量化方式表示；D.已完成鋼筋置料區場地整理，鋼筋均已分類堆放墊高，確保鋼筋材料儲放品質。

（2）興建大溪區老人文康活動中心，改善民眾生活及育樂空間，惟工程履約管理未盡周妥且進度大幅落後，亟待檢討改進，俾早日啟用及發揮預期效益。

社會局為提供大溪區當地里民生活及育樂空間，辦理大溪區老人文康活動中心新建工程，竣工後可作為集會場所並提供長照服務據點，同時達到守望相助、敦親睦鄰之目標，工程於109年5月29日開工，原預定於110年10月25日竣工，惟因管線遷移及變更擋土工法等因素，經變更設計展延工期，截至112年5月底止，仍未竣工。經查其執行情形，核有：A.品質管理作業未落實工程材料之管制及檢驗；B.停工仍依展延天數追加自主品管費用；C.工程實際進度大幅落後預定進度，亟待趲趕工進；D.機關與廠商工期展延看法歧異，有待妥適協議或申請調解；E.部分工程項目施作結果與契約圖說規定不符等情事，經函請檢討改善。據復：A.已依規定落實工程材料之管制及檢驗；B.竣工結算將減列品管費用12萬餘元；C.已要求施工廠商提送趕工計畫、監造單位每日檢核出工人數，並每週召開會議檢討工程進度；D.施工廠商已向市政府採購申訴審議委員會申請調解；E.與契約圖說規定不符項目已改善完成。

表1　市政府所屬各機關111年度重大公共建設計畫預算執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120項計畫合計 |  | 37,734,957 | 25,528,849 | 67.73 |  |
| 一、地政局（7項） |  | 2,277,283 | 383,422 | 16.84 |  |
| 1 | 桃園航空城區段徵收工程規劃暨基本設計委託技術服務 | 74,818 | － | － |  |
| 2 | 桃園航空城新建安置住宅委託專案管理（含規劃及監造）技術服務案 | 75,733 | 1,012 | 1.34 |  |
| 3 | 桃園航空城計畫區段徵收工程專案管理及優先開發區工程監造委託技術服務 | 140,511 | 4,860 | 3.46 |  |
| 4 | 平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程 | 132,536 | 4,759 | 3.59 |  |
| 5 | 桃園航空城新建安置住宅統包工程 | 1,524,989 | 112,664 | 7.39 |  |
| 6 | 觀音區草漯第1、3、6區整體開發單元市地重劃工程 | 113,228 | 62,087 | 54.83 |  |
| 7 | 桃園市楊梅區仁美市地重劃區工程 | 215,468 | 198,040 | 91.91 |  |
| 二、社會局（1項） |  | 489,795 | 84,459 | 17.24 |  |
| 1 | 八德區北區青少年活動中心暨停車場新建工程 | 489,795 | 84,459 | 17.24 |  |
| 三、市政府（6項） |  | 2,273,168 | 625,685 |  | 27.52 |
| 1 | 觀音區多功能場館新建工程 | 25,052 | 128 | 0.51 |  |
| 2 | 亞洲·矽谷創新研發中心 | 1,511,138 | 92,488 | 6.12 |  |
| 3 | 市府後棟建築外牆修復工程 | 165,407 | 98,880 | 59.78 |  |
| 4 | 桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程 | 506,571 | 373,399 | 73.71 |  |
| 5 | 桃園市民富社福館新建工程 | 45,000 | 40,791 | 90.65 |  |
| 6 | 蘆竹區行政園區大樓新建工程 | 20,000 | 20,000 | 100.00 |  |
| 四、農業局（1項） |  | 89,000 | 24,818 | 27.89 |  |
| 1 | 永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程 | 89,000 | 24,818 | 27.89 |  |
| 五、民政局（3項） |  | 259,825 | 81,254 | 31.27 |  |

表1　市政府所屬各機關111年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 觀音區第6（大堀）公墓納骨塔新建工程 | 65,000 | － | － |
| 2 | 中壢殯葬園區火化場暨停車場新建工程 | 114,936 | 1,365 | 1.19 |
| 3 | 桃園區大有地區立體停車場新建工程（前瞻） | 79,889 | 79,889 | 100.00 |
| 六、體育局（6項） |  | 765,466 | 243,334 | 31.79 |
| 1 | 龜山國民運動中心新建工程 | 16,753 | 10 | 0.06 |
| 2 | 龍岡國民運動中心新建工程（前瞻） | 126,928 | 540 | 0.43 |
| 3 | 八德國民運動中心新建工程（北景雲） | 63,390 | 380 | 0.60 |
| 4 | 楊梅體育園區第1期新建工程（前瞻） | 493,486 | 198,923 | 40.31 |
| 5 | 大溪阿姆坪水上運動訓練基地建置工程（前瞻） | 34,467 | 18,755 | 54.41 |
| 6 | 龍潭體育園區新建工程（前瞻） | 30,442 | 24,725 | 81.22 |
| 七、原住民族行政局（2項） |  | 661,203 | 226,733 | 34.29 |
| 1 | 大園區國際原住民族文化創意產業園區新建工程 | 660,725 | 226,255 | 34.24 |
| 2 | 桃園市龍潭區原住民族集會所興建工程 | 478 | 478 | 100.00 |
| 八、警察局（5項） |  | 493,546 | 207,020 | 41.95 |
| 1 | 小檜溪派出所辦公廳舍新建工程 | 58,735 | 8,784 | 14.95 |
| 2 | 南雅派出所辦公廳舍新建工程 | 32,316 | 12,464 | 38.57 |
| 3 | 蘆竹分局辦公廳舍新建工程 | 257,890 | 111,393 | 43.19 |
| 4 | 仁愛派出所辦公廳舍新建工程 | 69,420 | 34,569 | 49.80 |
| 5 | 坪頂派出所辦公廳舍新建工程 | 75,185 | 39,810 | 52.95 |
| 九、客家事務局（7項） |  | 564,723 | 266,629 | 47.21 |
| 1 | 龍潭區臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程（前瞻） | 53,354 | 741 | 1.39 |

表1　市政府所屬各機關111年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 辦理世界客家博覽會館舍工程、裝修及景觀整備等相關經費 | 200,000 | 6,673 | 3.34 |
| 3 | 新屋區海螺文化體驗園區工程（前瞻） | 33,435 | 20,199 | 60.41 |
| 4 | 桃客寮天穿-龍潭客家茶文化園區廊道及客庄意象營造工程 | 125,000 | 87,275 | 69.82 |
| 5 | 八德區桃園北區客家會館第1期工程（前瞻） | 27,435 | 26,241 | 95.65 |
| 6 | 平鎮區1895乙未戰役紀念公園暨地下停車場工程（前瞻） | 42,256 | 42,256 | 100.00 |
| 7 | 1895乙未保台紀念公園歷史記憶場域提升暨周邊水環境活化計畫 | 83,244 | 83,244 | 100.00 |
| 十、教育局（10項） |  | 1,178,443 | 658,203 | 55.85 |  |
| 1 | 楊梅高中綜合教學大樓新建工程 | 48,225 | 7,920 | 16.42 |  |
| 2 | 桃園區武陵高中專科教室大樓暨停車場新建工程（前瞻） | 171,874 | 34,257 | 19.93 |  |
| 3 | 龜山區文青國中小新建校舍工程 | 99,459 | 39,029 | 39.24 |  |
| 4 | 中壢區青埔國小2期新建校舍工程 | 217,445 | 117,310 | 53.95 |  |
| 5 | 桃園區復興幼兒園（全齡型學前教育與照顧機構）新建工程 | 168,802 | 98,462 | 58.33 |  |
| 6 | 復興區羅浮國小第3期校舍（含原民高中羅浮校區）工程 | 106,254 | 68,471 | 64.44 |  |
| 7 | 蘆竹區中山非營利幼兒園新建工程 | 156,795 | 114,399 | 72.96 |  |
| 8 | 八德國小老舊校舍整建工程 | 28,727 | 21,841 | 76.03 |  |
| 9 | 桃園市桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程 | 130,861 | 107,194 | 81.91 |  |
| 10 | 新屋國中改制高中新建校舍及游泳池工程 | 50,000 | 49,319 | 98.64 |  |
| 十一、文化局（10項） |  | 3,557,463 | 1,992,151 | 56.00 |  |
| 1 | 龜山憲光二村第2期修復及再利用工程 | 18,000 | 391 | 2.17 |  |
| 2 | 大溪區市立圖書館埔頂分館新建工程 | 33,214 | 1,603 | 4.83 |  |
| 3 | 龜山區憲光二村第1期修復工程（前瞻） | 99,615 | 8,124 | 8.15 |  |

表1　市政府所屬各機關111年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 大溪區市立圖書館大溪分館新建工程 | 42,418 | 5,665 | 13.36 |
| 5 | 桃園區桃園文學館新建工程 | 96,979 | 20,162 | 20.79 |
| 6 | 市立美術館新建工程 | 1,721,192 | 837,125 | 48.64 |
| 7 | 市立圖書館總館建置工程 | 1,212,427 | 858,849 | 70.84 |
| 8 | 桃園流行音樂露天劇場工程（前瞻） | 275,015 | 203,550 | 74.01 |
| 9 | 大溪區核心歷史街區老街修繕工程 | 42,647 | 40,727 | 95.50 |
| 10 | 大園區橫山書法美術館新建工程 | 15,956 | 15,956 | 100.00 |
| 十二、勞動局（1項） |  | 9,241 | 5,723 | 61.93 |
| 1 | 桃園區勞工教育大樓新建工程 | 9,241 | 5,723 | 61.93 |
| 十三、交通局（14項） |  | 1,731,578 | 1,072,330 | 61.93 |
| 1 | 大溪區埔頂轉運站興建工程 | 12,899 | － | － |
| 2 | 八德區北景雲運動中心地下停車場工程（前瞻） | 152,210 | 424 | 0.28 |
| 3 | 桃園區文化局前廣場地下停車場新建工程（前瞻） | 54,438 | 2,335 | 4.29 |
| 4 | 桃園區市立圖書總館停車場工程（前瞻） | 104,318 | 13,649 | 13.08 |
| 5 | 中壢區中正公園地下停車場新建工程（前瞻） | 68,890 | 12,054 | 17.50 |
| 6 | 中壢區中壢停三停車場用地多目標大樓地下結構工程 | 278,787 | 133,460 | 47.87 |
| 7 | 桃園區文昌公園地下停車場新建工程（前瞻） | 8,363 | 4,243 | 50.74 |
| 8 | 平鎮文化公園地下停車場新建工程（前瞻） | 215,180 | 139,224 | 64.70 |
| 9 | 公共自行車租賃系統建置及營運管理委託服務（第1、2期） | 67,072 | 43,473 | 64.82 |
| 10 | 中壢國小老舊校舍拆除暨地下停車場工程（前瞻） | 35,006 | 30,123 | 86.05 |
| 11 | 龜山區停18立體停車場新建工程（前瞻） | 96,308 | 83,533 | 86.74 |

表1　市政府所屬各機關111年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 龍潭區停2立體停車場新建工程（前瞻） | 184,086 | 175,739 | 95.47 |
| 13 | 桃園區廈門街立體停車場新建工程（前瞻） | 451,905 | 431,957 | 95.59 |
| 14 | 中壢文化公園地下停車場工程（前瞻） | 2,116 | 2,116 | 100.00 |
| 十四、消防局（5項） |  | 233,025 | 148,917 | 63.91 |
| 1 | 桃園地檢署職務宿舍聯合興建工程 | 24,985 | 877 | 3.51 |
| 2 | 第四大隊遷建工程（前瞻） | 21,000 | 7,207 | 34.32 |
| 3 | 平鎮區平鎮分隊拆除重建工程（前瞻） | 82,200 | 35,993 | 43.79 |
| 4 | 八德區大湳分隊遷建工程（北景雲） | 897 | 897 | 100.00 |
| 5 | 桃園區埔子分隊暨第一大隊新建工程 | 103,943 | 103,943 | 100.00 |
| 十五、經濟發展局（4項） |  | 316,281 | 211,245 | 66.79 |
| 1 | 中壢第一市場新建工程 | 143,740 | 88,297 | 61.43 |
| 2 | 桃園區永和中繼市場新建工程 | 131,840 | 82,761 | 62.77 |
| 3 | 平鎮新富市場綜合大樓暨停車場新建工程（前瞻） | 9,351 | 8,837 | 94.50 |
| 4 | 虎頭山物聯網創新基地建置計畫（前瞻） | 31,350 | 31,350 | 100.00 |
| 十六、水務局（27項） |  | 2,134,836 | 1,429,212 | 66.95 |
| 1 | 老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程（含用地）（前瞻） | 11,506 | － | － |
| 2 | 八德區大湳滯洪池工程（前瞻） | 264,143 | 51,437 | 19.47 |
| 3 | 楊梅污水下水道系統第1期分支管線及用戶接管工程－分支管線工程標（前瞻） | 10,315 | 3,359 | 32.56 |
| 4 | 桃園市八德區員74B埤滯洪池工程（前瞻） | 42,857 | 16,018 | 37.38 |
| 5 | 桃園區樹仁三街滯洪池第2期工程（前瞻） | 228,296 | 105,339 | 46.14 |
| 6 | 社子溪月眉橋下游至慈恩橋右岸護岸治理工程（含慈恩橋及成功橋改建）（含用地） | 271,215 | 167,001 | 61.58 |
| 7 | 龜山區機場捷運A7站水資源回收中心第1期工程 | 4,500 | 2,935 | 65.22 |

表1　市政府所屬各機關111年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 大溪污水下水道系統第2期分支管線及用戶接管工程（第2標） | 170,000 | 115,301 | 67.82 |
| 9 | 大溪區大漢溪跨河休憩路廊銜接工程（前瞻） | 75,767 | 51,526 | 68.01 |
| 10 | 復興區小烏來風景特定區污水下水道系統工程（前瞻） | 36,234 | 24,948 | 68.85 |
| 11 | 老街溪興南一號護岸延長工程（斷面41-斷面44）（含用地） | 340,870 | 265,666 | 77.94 |
| 12 | 龍潭區石門污水下水道系統第2期分支管網及用戶接管工程第3標 | 101,000 | 78,739 | 77.96 |
| 13 | 老街溪水環境改善龍潭地區污水下水道系統工程（前瞻） | 94,912 | 76,531 | 80.63 |
| 14 | 悠遊南崁溪水岸服務改善計畫（前瞻） | 28,800 | 23,685 | 82.24 |
| 15 | 大溪區大嵙崁親水園區景觀工程（前瞻） | 36,750 | 31,309 | 85.19 |
| 16 | 楊梅污水下水道系統第1期分支管線及用戶接管工程（第2-1標） | 23,000 | 22,123 | 96.19 |
| 17 | 楊梅污水下水道系統第1期分支管線及用戶接管工程（第1標） | 33,000 | 32,319 | 97.94 |
| 18 | 中壢區青埔高鐵特定地區既有管線修繕工程 | 32,292 | 31,708 | 98.19 |
| 19 | 楊梅區梅獅路2段G幹線雨水下水道工程 （前瞻） | 7,420 | 7,309 | 98.50 |
| 20 | 龜山區桃林鐵路山鶯路雨水下水道工程 | 2,783 | 2,783 | 100.00 |
| 21 | 楊梅區瑞溪路F幹線雨水下水道工程（前瞻） | 72,924 | 72,924 | 100.00 |
| 22 | 大園區中正東路F幹線雨水下水道工程（前瞻） | 5,772 | 5,772 | 100.00 |
| 23 | 八德區廣興路（中正路至新興路）雨水下水道工程（前瞻） | 9,220 | 9,220 | 100.00 |
| 24 | 中壢區民族路6段L幹線雨水下水道工程（前瞻） | 5,016 | 5,016 | 100.00 |
| 25 | 桃園區魚管處滯洪池工程（前瞻） | 129,596 | 129,596 | 100.00 |

表1　市政府所屬各機關111年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 大園區埔心溪斷面12至斷面64護岸改善工程（前瞻） | 13,289 | 13,289 | 100.00 |
| 27 | 中壢區老街溪斷面44至斷面46-1堤防改善工程（前瞻） | 83,359 | 83,359 | 100.00 |
| 十七、環境保護局（2項） |  | 207,201 | 164,970 | 79.62 |
| 1 | 桃園市區域型資源回收貯存場興建計畫 | 60,319 | 18,088 | 29.99 |
| 2 | 龍潭大池水質改善及水體環境營造工程（前瞻） | 146,882 | 146,882 | 100.00 |
| 十八、工務局（6項） |  | 397,265 | 317,797 | 80.00 |
| 1 | 八德區延平路（國道2號南側）延伸至和平路道路 | 13,633 | － | － |
| 2 | 八德區大湳森林公園設置工程 | 208,452 | 160,190 | 76.85 |
| 3 | 中壢區吉林路道路拓寬工程（文中路二段-松江南路） | 89,674 | 75,984 | 84.73 |
| 4 | 蘆竹區機捷田園景觀（A9a至A11）道路改善工程（前瞻） | 34,717 | 30,833 | 88.81 |
| 5 | 新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程 | 790 | 790 | 100.00 |
| 6 | 桃42線月桃路道路拓寬工程 | 50,000 | 50,000 | 100.00 |
| 十九、捷運工程局（1項） |  | 13,292,304 | 10,905,744 | 82.05 |
| 1 | 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫 | 13,292,304 | 10,905,744 | 82.05 |
| 二十、都市發展局（2項） |  | 6,803,311 | 6,479,204 | 95.24 |
| 1 | 住宅興建計畫 | 6,750,033 | 6,426,895 | 95.21 |
| 2 | 蘆竹區海湖營區教育訓練中心新建工程 | 53,278 | 52,309 | 98.18 |

註：1.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

2.本表各主管機關及所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排列。

3.重大公共建設計畫為推動資本支出1億元以上之各項實質建設計畫。

4.資料來源：整理自桃園市政府提供資料。

表2　市政府所屬各機關重大公共

| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 年月 | 計畫總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工務局 | 八德區延平路（國道2號南側）延伸至和平路道路 | 10610- 11006 | 410,000 | 109,700 | 96,067 | 87.57 |
| 2 | 水務局 | 老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程（含用地）（前瞻） | 11101- 11412 | 230,093 | 11,506 | － | － |
| 3 | 民政局 | 觀音區第6（大堀）公墓納骨塔新建工程 | 10901- 11406 | 216,480 | 65,000 | － | － |
| 4 | 交通局 | 大溪區埔頂轉運站興建工程 | 11004- 11509 | 352,623 | 12,899 | － | － |
| 5 | 地政局 | 桃園航空城區段徵收工程規劃暨基本設計委託技術服務 | 10811- 11212 | 625,000 | 348,548 | 362,973 | 104.14 |
| 6 | 體育局 | 龜山國民運動中心新建工程 | 10705- 11406 | 600,000 | 28,100 | 9,033 | 32.14 |
| 7 | 交通局 | 八德區北景雲運動中心地下停車場工程（前瞻） | 10801- 10912 | 500,725 | 500,725 | 348,938 | 69.69 |
| 8 | 體育局 | 龍岡國民運動中心新建工程（前瞻） | 10701- 11306 | 250,000 | 132,417 | 6,029 | 4.55 |
| 9 | 觀音區公所 | 觀音區多功能場館新建工程 | 10711- 11203 | 396,033 | 396,033 | 371,109 | 93.71 |
| 10 | 體育局 | 八德國民運動中心新建工程（北景雲） | 10508- 11012 | 573,370 | 573,370 | 513,782 | 89.61 |
| 11 | 民政局 | 中壢殯葬園區火化場暨停車場新建工程 | 10703- 11312 | 796,800 | 117,995 | 8,426 | 7.14 |
| 12 | 地政局 | 桃園航空城新建安置住宅委託專案管理（含規劃及監造）技術服務案 | 10710- 11312 | 279,024 | 227,130 | 41,697 | 18.36 |
| 13 | 客家事務局 | 龍潭區臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程（前瞻） | 10607- 11012 | 510,000 | 510,000 | 457,388 | 89.68 |
| 14 | 文化局 | 龜山憲光二村第2期修復及再利用工程 | 10508- 11406 | 172,000 | 18,000 | 391 | 2.17 |
| 15 | 客家事務局 | 辦理世界客家博覽會館舍工程、裝修及景觀整備等相關經費 | 11101- 11112 | 200,000 | 200,000 | 6,673 | 3.34 |

建設計畫年度預算執行率未達80％明細

單位：新臺幣千元、％

| 年度預算 |  |  | 預算執行率偏低 主要原因 | 改善措施 | 本處查核意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可支用 預算數 | 執行數 | 執行率 |  |  |  |
| 13,633 | － | － | 第3階工程尚在設計階段 | 加速設計作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 11,506 | － | － | 設計進度不如預期；用地未取得 | 細部設計已完成，惟用地經費尚未獲中央補助，將爭取執行預算 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 65,000 | － | － | 發包作業未如期 | 爭取追加經費 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 12,899 | － | － | 土地徵收及營區遷移事宜未完成 | 加速工程設計及工程發包作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 74,818 | － | － | 待第1期工程完成後再行辦理設計作業 | 加速設計作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 16,753 | 10 | 0.06 | 預算補助進度未如預期 | 加速發包作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 152,210 | 424 | 0.28 | 辦理變更設計 | 加速變更設計作業 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 126,928 | 540 | 0.43 | 發包作業未如期 | 加速發包作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 25,052 | 128 | 0.51 | 因疫情缺工缺料，致工程進度不如預期 | 督促廠商積極趕工 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 63,390 | 380 | 0.60 | 辦理結算作業 | 儘速辦理驗收結算作業 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 114,936 | 1,365 | 1.19 | 發包作業未如期 | 爭取追加經費 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 75,733 | 1,012 | 1.34 | 辦理變更設計 | 加速變更設計作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 53,354 | 741 | 1.39 | 轉正作業不如預期 | 加速預算轉正進度 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 18,000 | 391 | 2.17 | 辦理變更設計 | 加速變更設計作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 200,000 | 6,673 | 3.34 | 估驗計價作業落後 | 加速辦理估驗計價作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |

表2　市政府所屬各機關重大公共

| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 年月 | 計畫總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 地政局 | 桃園航空城計畫區段徵收工程專案管理及優先開發區工程監造委託技術服務 | 10811- 11211 | 400,000 | 311,511 | 103,748 | 33.30 |
| 17 | 消防局 | 桃園地檢署職務宿舍聯合興建工程 | 11001- 11412 | 510,825 | 25,000 | 892 | 3.57 |
| 18 | 地政局 | 平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程 | 10701- 11503 | 678,300 | 142,343 | 14,567 | 10.23 |
| 19 | 交通局 | 桃園區文化局前廣場地下停車場新建工程（前瞻） | 10812- 11312 | 392,525 | 54,438 | 2,335 | 4.29 |
| 20 | 文化局 | 大溪區市立圖書館埔頂分館新建工程 | 10801- 11306 | 142,430 | 33,642 | 2,030 | 6.03 |
| 21 | 桃園航空城股份有限公司 | 亞洲·矽谷創新研發中心 | 10805- 11504 | 4,689,121 | 1,572,865 | 153,899 | 9.78 |
| 22 | 地政局 | 桃園航空城新建安置住宅統包工程 | 10710- 11312 | 9,371,796 | 1,911,745 | 133,091 | 6.96 |
| 23 | 文化局 | 龜山區憲光二村第1期修復工程（前瞻） | 10508- 11106 | 138,334 | 133,257 | 41,766 | 31.34 |
| 24 | 交通局 | 桃園區市立圖書總館停車場工程（前瞻） | 10801- 11012 | 662,000 | 662,000 | 571,331 | 86.30 |
| 25 | 文化局 | 大溪區市立圖書館大溪分館新建工程 | 10801- 11303 | 251,892 | 47,371 | 10,618 | 22.41 |
| 26 | 警察局 | 小檜溪派出所辦公廳舍新建工程 | 11001- 11212 | 184,752 | 60,000 | 10,048 | 16.75 |
| 27 | 教育局 | 楊梅高中綜合教學大樓新建工程 | 10707- 11006 | 288,509 | 288,509 | 273,699 | 94.87 |
| 28 | 社會局 | 八德區北區青少年活動中心暨停車場新建工程（前瞻） | 10512- 11112 | 890,660 | 890,660 | 500,485 | 56.19 |
| 29 | 交通局 | 中壢區中正公園地下停車場新建工程（前瞻） | 10812- 11312 | 928,160 | 68,890 | 12,054 | 17.50 |
| 30 | 水務局 | 八德區大湳滯洪池工程（前瞻） | 10704- 11011 | 407,000 | 407,000 | 194,255 | 47.73 |

建設計畫年度預算執行率未達80％明細（續）

單位：新臺幣千元、％

| 年度預算 |  |  | 預算執行率偏低 主要原因 | 改善措施 | 本處查核意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可支用 預算數 | 執行數 | 執行率 |  |  |  |
| 140,511 | 4,860 | 3.46 | 辦理變更設計 | 加速變更設計作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 24,985 | 877 | 3.51 | 設計進度不如預期 | 積極趕辦設計作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 132,536 | 4,759 | 3.59 | 發包作業未如期 | 爭取追加經費 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 54,438 | 2,335 | 4.29 | 因政策因素及經費不足，致發包進度不如預期 | 變更設計 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 33,214 | 1,603 | 4.83 | 設計進度不如預期 | 預算編列低於設計工程費，將爭取追加經費 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 1,511,138 | 92,488 | 6.12 | 因政策因素，致工程延後開工 | 加速後續請款作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 1,524,989 | 112,664 | 7.39 | 辦理變更設計 | 督促廠商積極趕工 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 99,615 | 8,124 | 8.15 | 工程進度不如預期 | 督促廠商積極趕工 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 104,318 | 13,649 | 13.08 | 辦理變更設計 | 加速變更設計作業 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 42,418 | 5,665 | 13.36 | 原承商解約；發包作業未如期 | 爭取追加經費 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 58,735 | 8,783 | 14.95 | 因廠商違規及缺失改正，致工程進度不如預期。 | 督促廠商積極趕工 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 48,225 | 7,920 | 16.42 | 辦理驗收作業 | 儘速辦理驗收結算作業 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 489,795 | 84,459 | 17.24 | 因疫情缺工缺料，致工程進度不如預期 | 督促廠商積極趕工 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 68,890 | 12,054 | 17.50 | 因缺工缺料，致發包進度不如預期 | 加速辦理估驗計價作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 264,143 | 51,437 | 19.47 | 預算未進行調整；因疫情天候因素，致工程進度不如預期 | 督促廠商積極趕工 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |

表2　市政府所屬各機關重大公共

| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 年月 | 計畫總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 教育局 | 桃園區武陵高中專科教室大樓暨停車場新建工程（前瞻） | 10712- 11108 | 307,499 | 307,499 | 169,881 | 55.25 |
| 32 | 文化局 | 桃園區桃園文學館新建工程 | 10703- 11208 | 120,400 | 100,900 | 20,162 | 19.98 |
| 33 | 農業局 | 永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程 | 11109- 11308 | 214,000 | 95,000 | 24,818 | 26.12 |
| 34 | 環境保護局 | 桃園市區域型資源回收貯存場興建計畫 | 11103- 11212 | 105,452 | 60,319 | 18,088 | 29.99 |
| 35 | 水務局 | 楊梅污水下水道系統第1期分支管線及用戶接管工程－分支管線工程標（前瞻） | 10403- 10912 | 236,000 | 236,000 | 156,786 | 66.43 |
| 36 | 原住民族 行政局 | 大園區國際原住民族文化創意產業園區新建工程 | 10803- 11107 | 945,137 | 945,137 | 510,667 | 54.03 |
| 37 | 消防局 | 第四大隊遷建工程 （前瞻） | 11101- 11312 | 150,000 | 21,000 | 7,207 | 34.32 |
| 38 | 水務局 | 桃園市八德區員74B埤滯洪池工程（前瞻） | 11002- 11212 | 385,714 | 42,857 | 16,108 | 37.59 |
| 39 | 警察局 | 南雅派出所辦公廳舍新建工程 | 11012- 11304 | 109,232 | 33,000 | 13,148 | 39.84 |
| 40 | 教育局 | 龜山區文青國中小新建校舍工程 | 10803- 11303 | 827,194 | 74,244 | 45,190 | 60.87 |
| 41 | 體育局 | 楊梅體育園區第1期新建工程（前瞻） | 10505- 11112 | 720,000 | 760,000 | 465,437 | 61.24 |
| 42 | 警察局 | 蘆竹分局辦公廳舍新建工程 | 10805- 11202 | 366,426 | 289,820 | 150,456 | 51.91 |
| 43 | 消防局 | 平鎮區平鎮分隊拆除重建工程（前瞻） | 11001- 11212 | 109,000 | 82,200 | 35,993 | 43.79 |
| 44 | 水務局 | 桃園區樹仁三街滯洪池第2期工程（前瞻） | 10704- 11011 | 400,000 | 400,000 | 348,776 | 87.19 |
| 45 | 交通局 | 中壢區中壢停三停車場用地多目標大樓地下結構工程 | 10907- 11112 | 577,041 | 428,441 | 283,114 | 66.08 |

建設計畫年度預算執行率未達80％明細（續）

單位：新臺幣千元、％

| 年度預算 |  |  | 預算執行率偏低 主要原因 | 改善措施 | 本處查核意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可支用 預算數 | 執行數 | 執行率 |  |  |  |
| 171,874 | 34,257 | 19.93 | 辦理驗收作業 | 儘速辦理驗收結算作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 96,979 | 20,162 | 20.79 | 辦理變更設計 | 爭取追加經費 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 89,000 | 24,818 | 27.89 | 發包作業未如期 | 督促廠商積極趕工 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 60,319 | 18,088 | 29.99 | 因中央補助款申請時程不如預期，致影響發包作業 | 加速發包作業及督促廠商加強趕工 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 10,315 | 3,359 | 32.56 | 辦理驗收作業 | 儘速辦理驗收結算作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 660,725 | 226,255 | 34.24 | 工程進度不如預期 | 督促廠商積極趕工 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 21,000 | 7,207 | 34.32 | 估驗計價作業落後 | 加速辦理估驗計價作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 42,857 | 16,018 | 37.38 | 因辦理說明會延後開工；天候因素，致工程進度不如預期 | 督促廠商積極趕工 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 32,316 | 12,464 | 38.57 | 因預算不足流標，致發包進度不如預期 | 督促廠商積極趕工 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 99,459 | 39,029 | 39.24 | 估驗計價作業落後 | 加速辦理估驗計價作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 493,486 | 198,923 | 40.31 | 估驗計價作業落後 | 加速辦理估驗計價作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 257,890 | 111,393 | 43.19 | 因疫情缺工致工程進度不如預期 | 儘速辦理估驗計價作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 82,200 | 35,993 | 43.79 | 估驗計價作業落後 | 加速辦理估驗計價作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 228,296 | 105,339 | 46.14 | 進度未達請款標準；因疫情天候因素，致工程進度不如預期 | 督促廠商積極趕工 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 278,787 | 133,460 | 47.87 | 估驗計價作業落後 | 加速預算轉正進度 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |

表2　市政府所屬各機關重大公共

| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 年月 | 計畫總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 文化局 | 市立美術館新建工程 | 10508- 11310 | 4,762,775 | 2,114,192 | 1,276,872 | 60.40 |
| 47 | 警察局 | 仁愛派出所辦公廳舍新建工程 | 11001- 11212 | 125,062 | 70,000 | 35,149 | 50.21 |
| 48 | 交通局 | 桃園區文昌公園地下停車場新建工程（前瞻） | 10510- 11004 | 511,290 | 511,290 | 507,170 | 99.19 |
| 49 | 警察局 | 坪頂派出所辦公廳舍新建工程 | 10906- 11203 | 121,059 | 80,442 | 45,067 | 56.02 |
| 50 | 教育局 | 中壢區青埔國小2期新建校舍工程 | 10708- 11106 | 381,300 | 374,788 | 310,297 | 82.79 |
| 51 | 體育局 | 大溪阿姆坪水上運動訓練基地建置工程（前瞻） | 10803- 11012 | 130,614 | 130,614 | 114,181 | 87.42 |
| 52 | 地政局 | 觀音區草漯第1、3、6區整體開發單元市地重劃工程 | 10310- 11112 | 4,670,810 | 6,639,579 | 4,421,955 | 66.60 |
| 53 | 教育局 | 桃園區復興幼兒園（全齡型學前教育與照顧機構）新建工程 | 10705- 11110 | 230,875 | 230,875 | 189,619 | 82.13 |
| 54 | 秘書處 | 市府後棟建築外牆修復工程 | 10801- 11206 | 172,110 | 172,110 | 105,582 | 61.35 |
| 55 | 客家事務局 | 新屋區海螺文化體驗園區工程（前瞻） | 10711- 11012 | 384,610 | 384,610 | 377,108 | 98.05 |
| 56 | 經濟發展局 | 中壢第一市場新建工程 | 10411- 11104 | 705,795 | 705,795 | 650,352 | 92.14 |
| 57 | 水務局 | 社子溪月眉橋下游至慈恩橋右岸護岸治理工程（含慈恩橋及成功橋改建）（含用地） | 10904- 11212 | 279,660 | 279,660 | 178,173 | 63.71 |
| 58 | 勞動局 | 桃園區勞工教育大樓新建工程 | 10710- 10909 | 242,457 | 242,457 | 238,938 | 98.55 |
| 59 | 經濟發展局 | 桃園區永和中繼市場新建工程 | 10804- 11012 | 489,880 | 489,880 | 444,058 | 90.65 |
| 60 | 教育局 | 復興區羅浮國小第3期校舍（含原民高中羅浮校區）工程 | 10211- 11007 | 760,000 | 757,210 | 749,091 | 98.93 |

建設計畫年度預算執行率未達80％明細（續）

單位：新臺幣千元、％

| 年度預算 |  |  | 預算執行率偏低 主要原因 | 改善措施 | 本處查核意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可支用 預算數 | 執行數 | 執行率 |  |  |  |
| 1,721,192 | 837,125 | 48.64 | 因疫情缺工缺料，致工程進度不如預期 | 督促廠商積極趕工 | 業派員就計畫執行情形辦理調查。 |
| 69,420 | 34,569 | 49.80 | 因疫情缺工缺料，致發包進度不如預期 | 督促廠商積極趕工 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 8,363 | 4,243 | 50.74 | 公共藝術未達付款條件 | 加速後續驗收結算作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 75,185 | 39,810 | 52.95 | 因疫情缺工，致工程進度不如預期 | 加速工期展延作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 217,445 | 117,310 | 53.95 | 辦理驗收結算 | 加速驗收結算流程 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 34,467 | 18,755 | 54.41 | 後續工程尚在設計階段 | 加速發包作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 113,228 | 62,087 | 54.83 | 辦理結算作業 | 儘速辦理驗收結算作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 168,802 | 98,462 | 58.33 | 因疫情缺工缺料，致工程進度不如預期 | 積極趕辦驗收結算作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 165,407 | 98,880 | 59.78 | 因疫情缺工缺料，致工程進度不如預期 | 督促廠商積極趕工 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 33,435 | 20,199 | 60.41 | 轉正作業不如預期 | 加速預算轉正進度 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 143,740 | 88,297 | 61.43 | 辦理結算作業 | 儘速辦理驗收結算作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 271,215 | 167,001 | 61.58 | 預算補助進度未如預期 | 將詳細評估預算編列 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 9,241 | 5,723 | 61.93 | 辦理結算作業 | 儘速辦理驗收結算作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 131,840 | 82,761 | 62.77 | 辦理結算作業 | 儘速辦理驗收結算作業 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 106,254 | 68,471 | 64.44 | 結餘款及物價調整、公共藝術等待辦事項尚未完成 | 儘速辦理未完事項 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |

表2　市政府所屬各機關重大公共

| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 年月 | 計畫總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 交通局 | 平鎮文化公園地下停車場新建工程（前瞻） | 10611- 11008 | 568,000 | 568,000 | 492,044 | 86.63 |
| 62 | 交通局 | 公共自行車租賃系統建置及營運管理委託服務（第1、2期） | 10412- 11111 | 648,025 | 648,025 | 603,967 | 93.20 |
| 63 | 水務局 | 龜山區機場捷運A7站水資源回收中心第1期工程 | 10604- 11303 | 798,618 | 503,767 | 484,695 | 96.21 |
| 64 | 水務局 | 大溪污水下水道系統第2期分支管線及用戶接管工程（第2標） | 10507- 11008 | 363,000 | 353,500 | 339,833 | 96.13 |
| 65 | 水務局 | 大溪區大漢溪跨河休憩路廊銜接工程（前瞻） | 10707- 11212 | 183,155 | 183,155 | 158,914 | 86.76 |
| 66 | 水務局 | 復興區小烏來風景特定區污水下水道系統工程（前瞻） | 10701- 11212 | 183,560 | 165,204 | 159,253 | 96.40 |
| 67 | 客家事務局 | 桃客寮天穿-龍潭客家茶文化園區廊道及客庄意象營造工程 | 10909- 11012 | 125,000 | 125,000 | 87,493 | 69.99 |
| 68 | 文化局 | 市立圖書館總館建置工程 | 10501- 11102 | 2,092,380 | 2,092,380 | 1,911,298 | 91.35 |
| 69 | 教育局 | 蘆竹區中山非營利幼兒園新建工程 | 10810- 11112 | 219,872 | 219,872 | 147,220 | 66.96 |
| 70 | 楊梅區公所 | 桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程 | 10606- 11112 | 881,286 | 881,286 | 748,114 | 84.89 |
| 71 | 文化局 | 桃園流行音樂露天劇場工程（前瞻） | 10707- 11012 | 644,952 | 644,952 | 599,068 | 92.89 |
| 72 | 教育局 | 八德國小老舊校舍整建工程 | 10605- 11010 | 473,014 | 473,014 | 437,104 | 92.41 |
| 73 | 工務局 | 八德區大湳森林公園設置工程 | 10705- 11109 | 297,793 | 297,793 | 194,301 | 65.25 |
| 74 | 水務局 | 老街溪興南一號護岸延長工程（斷面41-斷面44）（含用地） | 10903- 11206 | 354,000 | 354,000 | 280,779 | 79.32 |
| 75 | 水務局 | 龍潭區石門污水下水道系統第2期分支管網及用戶接管工程第3標 | 10601- 11212 | 200,260 | 199,334 | 172,586 | 86.58 |

資料來源：整理自桃園市政府提供資料。

建設計畫年度預算執行率未達80％明細（續）

單位：新臺幣千元、％

| 年度預算 |  |  | 預算執行率偏低 主要原因 | 改善措施 | 本處查核意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可支用 預算數 | 執行數 | 執行率 |  |  |  |
| 215,180 | 139,224 | 64.70 | 因疫情天候因素，致工程進度不如預期 | 儘速辦理驗收結算作業 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 67,072 | 43,473 | 64.82 | 依實際執行情形辦理 | 調整來年預算 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 4,500 | 2,935 | 65.22 | 辦理結算作業 | 儘速辦理驗收結算作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 170,000 | 115,301 | 67.82 | 履約爭議 | 儘速完成調解事宜 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 75,767 | 51,526 | 68.01 | 因天候因素，致工程進度不如預期 | 加速辦理結算作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 36,234 | 24,948 | 68.85 | 辦理結算作業 | 因與原監造廠商解約，將加速發包作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 125,000 | 87,275 | 69.82 | 轉正作業不如預期 | 加速預算轉正進度 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 1,212,427 | 858,849 | 70.84 | 辦理變更設計 | 加速變更設計作業 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 156,795 | 114,399 | 72.96 | 因疫情缺工缺料及開挖管，致工程進度不如預期 | 積極趕辦驗收結算作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 506,571 | 373,399 | 73.71 | 因疫情缺工缺料，致工程進度不如預期 | 督促廠商積極趕工 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 275,015 | 203,550 | 74.01 | 估驗計價作業落後 | 加速辦理估驗計價作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。。 |
| 28,727 | 21,841 | 76.03 | 辦理結算作業 | 加速綠建築及公共藝術付款作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 208,452 | 160,190 | 76.85 | 辦理變更設計 | 加速變更設計作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 340,870 | 265,666 | 77.94 | 預算補助進度未如預期 | 將詳細評估預算編列 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 101,000 | 78,739 | 77.96 | 配合民眾接管時間致工程進度延後 | 加速驗收結算作業 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |

二、市政府所屬各機關採購作業執行情形之查核

（一）111年度採購作業執行情形

111年度市政府所屬各機關學校辦理預算金額為10萬元以上之採購案計8,148件，決標總金額579億7,311萬餘元，包括工程採購1,796件（22.04％），決標金額301億3,243萬餘元（51.98％）；財物採購2,431件（29.84％），決標金額61億4,906萬餘元（10.60％）；勞務採購3,921件（48.12％），決標金額216億9,162萬餘元（37.42％）（詳圖2）。

圖2  111年度各類採購件數、金額統計

資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網下載資料。

（二）審計機關查核情形

本處查核市政府所屬各機關採購作業執行情形，經就查核缺失及相關機關函復情形，摘述如次：

1.大園區公所採購作業執行情形核有未妥，有待檢討改善，以維護政府採購秩序及確保財務效能。

政府採購法自88年5月施行以來，歷年仍有採購機關因不諳政府採購規定，或法規遵循程度不佳，或履約管理未臻嚴謹，或內部控制機制欠妥，或投標廠商為謀取不當利益等，致生採購弊端，有賴採購機關及相關人員，依政府採購相關法令及秉持公平、公正、公開之嚴謹態度，審慎辦理，以維護政府採購秩序。經查大園區公所106至111年度決標之採購案件執行情形，核有：（1）辦理採購評選作業未妥慎保管相關文件，致遺失採購審查委員評分統計表等採購資料；（2）各年度辦理道路或公共設施修繕工程，及環境綠美化作業等類案採購，涉有分批採購情形；（3）採評分及格最低標方式辦理採購評選作業，工作小組未擬具初審意見，供審查委員會作為評選參考；（4）部分採購案件辦理投標文件審查作業，未確實查證投標廠商領標網路位址是否相同，另製作採購契約未納入評選須知等招標文件；（5）部分工程設置之專任工程人員、品管及監造人員等相關工程人員，未依規定於公共工程標案管理系統填報等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將精進歸檔程序，另將約僱人員離職程序相關規定納入約聘僱人員進用守則，以避免因離職人員未確實辦理文件歸檔作業，而造成採購文件遺失情形；（2）將審酌辦理性質及時間相近之採購案件，整併辦理發包，以減省評選作業流程；（3）已督促相關採購評選工作小組人員，確實依相關規定辦理，避免再犯相同錯誤；（4）已加強查證投標廠商領標資料，檢討採購契約文件之審查，並納入後續採購作業，據以確實執行；（5）日後將及時填報相關工程人員資料，避免類似缺失再度發生。

2.部分機關辦理資訊系統建置採購後，因配合辦理相關活動結束等因素而停止使用，另部分系統建置期程過長，致有延誤時效性等情，有待檢討改善，以確保採購效益。

市政府所屬機關為方便民眾使用及提高行政效率，辦理資訊系統建置採購作業，以達到節省成本及治理透明等目的。106至110年間市政府所屬機關辦理決標金額達10萬元以上資訊系統建置採購案件共計120案，經查資訊系統建置採購與使用情形，核有：（1）因配合辦理相關活動結束、或有其他功能相同之系統、使用人數下降、考量實質效益必要性及預算未通過等因素而停用者計有14案，合計決標金額達1,821萬元，部分系統使用期間僅數個月或未及2年不等即停用，致有投資浪費情事；（2）部分資訊系統建置期程超過1年者計有27件，其中1年以上未滿2年者計21件；2年以上未滿3年者計5件；3年以上者計1件，該等案件系統建置期程過長，恐有延誤系統建置時效性之虞等情，經函請檢討改善。據復：（1）日後將評估系統建置之必要性、效益性及可行性，以避免資源浪費；（2）部分案件係因配合實際執行情形或工程進度，致有較晚啟用情形，或因調查規劃統整等資料過大，耗時較長，嗣後相關採購單位將更審慎評估規劃合理之期程。

三、採購行政管制與裁罰機制執行情形之查核

（一）111年度採購行政管制與裁罰機制執行情形

政府採購涉及公益性，對於採購品質須有一定要求，當廠商涉有圍標、綁標、行賄、偽造文書、詐欺及傷害等違法行為，除涉及刑事部分，係依政府採購法（下稱採購法）、貪污治罪條例及刑法等相關規定核處刑事處罰外，另訂有相關行政管制與裁罰規定。經依司法機關建置系統查詢自109年1月至111年12月間作成之刑事判決書，有關涉及投標廠商違法（約）情形者，其中與桃園市政府暨其所屬機關有關案件，共計有13件刑事判決書，計涉及16個機關、28件採購案件。

（二）審計機關查核情形

本處查核原住民族行政局等16個機關辦理採購行政管制與裁罰機制執行情形，經就查核發現尚待檢討改進事項及相關機關函復情形，歸納摘述如次：

1.投標廠商涉犯妨害投標，惟未依採購法第101條第1項及第31條第2項規定，辦理刊登政府採購公報及追繳押標金作業。

表3 尚未依政府採購法刊登政府採購公報及追繳押標金之案件

| 主辦機關 | 未刊登政府採購公報及追繳押標金採購案件名稱 |
| --- | --- |
| 原住民族行政局 | 桃園縣原住民文化會館圖書室圖書與設備增設 |
| 中壢區龍岡國民小學 | 102年度教室環境及設施修繕工程 |
| 大園區潮音國民小學 | 102 學年度新設幼兒園基礎環境改善第一期整修工程 |
|  | 102 學年度新設幼兒園基礎環境改善第二期整修工程 |
| 龍潭區德龍國民小學 | 風雨操場改善教學環境設備工程 |
| 中壢區公所 | 中壢區108年度流動廁所租賃及清潔維護工作 |
| 主辦機關 | 未追繳押標金採購案件名稱 |
| 平鎮區復旦國民小學 | 校舍防漏水整修工程 |
| 大溪區僑愛國民小學 | 音樂教室及管樂練習室裝修工程暨教學設備 |
| 中壢區中平國民小學 | 102年校園美化-特色洗手台興建工程設計監造委託技術服務案 |
| 中壢區新街國民小學 | 100年專科教室教學環境及設備改善計畫 |
|  | 101年增置體建教室(2)及教室設備改善計畫 |
|  | 103年校園學習環境設備改善 |

資料來源：整理自桃園市政府提供資料。

依據行為時採購法第101條規定：「機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報：……六、犯第87條至第92條之罪，經第一審為有罪判決者。」再依行政院公共工程委員會（下稱工程會）100年12月8日工程企字第10000424060號函略以，廠商如有採購法第101條列舉事由之一者，採購機關即應依法通知，並依採購法第102條第3項規定，刊登政府採購公報，並無裁量餘地；另依行為時採購法第31條第2項規定：「機關得於招標文件中規定，廠商有下列情形之一者，其所繳納之押標金，不予發還，其已發還者，並予追繳：……二、投標廠商另行借用他人名義或證件投標。三、冒用他人名義或證件投標。……八、其他經主管機關認定有影響採購公正之違反法令行為者。」。經查相關投標廠商涉犯妨害投標等罪，並經第一審為有罪判決者，惟桃園市政府原住民族行政局等5機關，辦理「桃園縣原住民文化會館圖書室圖書與設備增設」等6案（表3），未依採購法第101條規定，辦理刊登政府採購公報作業；另平鎮區復旦國民小學等9機關，辦理「校舍防漏水整修工程」等12案未依採購法第31條規定，辦理追繳其押標金作業，經函請檢討改善。據復：已陸續將違法廠商刊登政府採購公報及辦理追繳押標金事宜。

2.部分案件建築師及技師犯出借牌照、圖利罪及賄賂罪等，惟未依建築師法及技師法相關規定，將相關違法之建築師及技師移請懲戒委員會審理。

依據行為時建築師法第4條規定：「有下列情形之一，不得充任建築師；已充任建築師者，撤銷或廢止其建築師證書：……四、因業務上有關之犯罪行為，受一年有期徒刑以上刑之判決確定，而未受緩刑之宣告者。」第26條規定：「建築師不得允諾他人假借其名義執行業務。」另依技師法第19條規定：「技師不得有下列行為：……三、執行業務時，違反與業務有關之法令。……六、執行業務時，收受不法之利益，或以不正當方法招攬業務。」經查桃園市大溪區僑愛國民小學及桃園市中壢區中平國民小學分別辦理「音樂教室及管樂練習室裝修工程暨教學設備採購委託規劃設計監造服務」及「校園美化-特色洗手台興建工程設計監造委託技術服務案」等案，核有建築師出借牌照及涉犯對主管事務圖利罪等情，惟尚未將上開違法之建築師報請建築師懲戒委員會審理；另查交通局辦理「桃園市107年度交通標誌標線維護及改善工程委託監造服務案勞務採購案」及交通影響評估業務等案，核有執業技師賄賂評審委員之情事，惟尚未將上開違法之技師報請技師懲戒委員會審理等情事，經函請檢討改善。據復：已將違法建築師及技師之違法資料送懲戒委員會審理。

3.部分委託技術服務案件涉犯交付不正利益而影響採購公正性，因行為時採購法尚未修正等由，致該等廠商免於相關採購行政裁罰，經建請修訂相關規定，將該等違失態樣納入採購評選扣分項目，以維採購公正性。

部分廠商投標勞務採購案件，因欲促成採購契約之簽訂，涉犯交付賄賂罪，且經判刑確定，惟因行為時為107年間，採購法尚未規定對採購有關人員交付不正利益者需刊登政府採購公報（按：採購法第101條第1項第15款規定「對採購有關人員行求、期約或交付不正利益者。」係於108年04月30日修正通過）。另因委託技術服務案件，無需繳交押標金，無法進行押標金之追繳；且待判決確定，相關案件皆已完成履約，已無法撤銷決標、終止契約或解除契約等，致違法廠商未受相關採購行政裁罰，惟其行為仍違反採購法第59條規定略以，不得以支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他利益為條件，促成採購契約之簽訂等情事，經建請市政府修訂「桃園市政府委託技術服務履約績效管理作業要點」，研議將涉及違反採購公正性者，納入採購評選扣分項目之一，以維採購公正性。據復：已針對上述情形辦理「桃園市政府委託技術服務履約績效管理作業要點」之修訂事宜。

陸、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算執行情形之查核

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於106年7月7日公布施行。行政院依據該條例第7條第1項之規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第1期、第2期及第3期特別預算，其中第1期特別預算（下稱前瞻第1期特別預算）執行期間自106至107年度止，第2期特別預算（下稱前瞻第2期特別預算）執行期間自108至109年度止，第3期特別預算（下稱前瞻第3期特別預算）執行期間自110至111年度止。依據該條例第4條規定，前瞻基礎建設之項目為軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等8類，其中包含競爭型補助計畫。

茲將截至111年12月31日止，市政府獲中央政府（各主管機關）核定列入前瞻第1期、第2期及第3期特別預算補助計畫之執行情形，說明如次：

一、前瞻第1期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

8,370

千元

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖2 前瞻第1期補助計畫建設類別（金額）

2,459,679

圖1 前瞻第1期補助計畫建設類別

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期（106至107年度）特別預算補助市政府計60億7,292萬餘元（100.00％），分屬城鄉建設、軌道建設、水環境建設、數位建設、因應少子化友善育兒空間建設、人才培育促進就業建設、食品安全建設等7項建設類別，計畫類別金額分別為城鄉建設24億5,967萬餘元（40.50％），軌道建設16億900萬元（26.49％），水環境建設14億8,794萬餘元（24.50％），數位建設3億3,529萬餘元（5.52％），因應少子化友善育兒空間建設1億1,383萬餘元（1.87％），人才培育促進就業建設5,880萬餘元（0.97％），食品安全建設837萬元（0.14％）（圖1、2）。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期（106至107年度）特別預算補助市政府計60億7,292萬餘元。執行結果，截至111年12月31日止，累計執行數59億9,462萬餘元，約98.71％（表1、圖3）。

| 表1 桃園市政府前瞻第1期特別預算補助經費執行情形 106年9月13日至111年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （ B∕A100） |
| 合計 | 6,072,928 | 5,994,627 | 98.71 |
| 城鄉建設 | 2,459,679 | 2,419,829 | 98.38 |
| 軌道建設 | 1,609,000 | 1,606,816 | 99.86 |
| 水環境建設 | 1,487,940 | 1,462,091 | 98.26 |
| 數位建設 | 335,297 | 329,316 | 98.22 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 113,831 | 112,397 | 98.74 |
| 人才培育促進就業建設 | 58,809 | 56,007 | 95.24 |
| 食品安全建設 | 8,370 | 8,168 | 97.59 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係中央各主管機關核列第1期特別決算實現數。 3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖3 桃園市政府前瞻第1期特別預算補助經費已執行比率概況

106年9月13日至111年12月31日止

城鄉         軌道        水環境       數位      因應少子化  人才培育促進   食品安全

建設         建設         建設        建設     友善育兒空間   就業建設       建設

建設

二、前瞻第2期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期（108至109年度）特別預算補助市政府計121億4,799萬餘元（100.00％），分屬城鄉建設、水環境建設、軌道建設、數位建設、因應少子化友善育兒空間建設、人才培育促進就業建設及食品安全建設等7項建設類別，計畫類別金額分別為城鄉建設45億912萬餘元（37.12％），水環境建設37億7,418萬餘元（31.07％），軌道建設29億6,800萬元（24.43％），數位建設5億1,979萬餘元（4.28％），因應少子化友善育兒空間建設2億962萬餘元（1.73％），人才培育促進就業建設1億5,557萬餘元（1.28％），食品安全建設1,168萬餘元（0.10％）（圖4、5）。

4,509,127

3,774,183

11,683

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖5 前瞻第2期補助計畫建設類別（金額）

圖4 前瞻第2期補助計畫建設類別

千元

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期（108至109年度）特別預算補助市政府計121億4,799萬餘元。執行結果，截至111年12月31日止，累計執行數117億1,635萬餘元，約96.45％（表2、圖6）。執行率未達80％者，為因應少子化友善育兒空間建設計畫，主要係新建桃寶館兒童綜合福利中心計畫已驗收尚待結算付款所致。

| 表2 桃園市政府前瞻第2期特別預算補助經費執行情形 108年1月1日至111年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （ B∕A100） |
| 合計 | 12,147,996（註2） | 11,716,353（註3） | 96.45(註3) |
| 城鄉建設 | 4,509,127 | 4,312,936 | 95.65 |
| 水環境建設 | 3,774,183 | 3,659,105 | 96.95 |
| 軌道建設 | 2,968,000 | 2,925,368（註4） | 98.56(註4) |
| 數位建設 | 519,797 | 516,743 | 99.41 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 209,629（註2） | 136,269 | 65.00 |
| 人才培育促進就業建設 | 155,575 | 155,575 | 100.00 |
| 食品安全建設 | 11,683 | 10,354 | 88.63 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.本表前瞻計畫補助款（A）121億4,799萬餘元與110年度審核報告所列金額121億4,999萬餘元，差異200萬元，主要係因應少子化友善育兒空間建設原列2億1,162萬餘元，因衛生福利部補助八德區興豐親子館計畫撤案，調減第2期特別預算補助款所致。 3.補助款累計執行數（B）係以中央各主管機關核列第2期特別決算實現數101億2,629萬餘元（執行率83.36％），加計軌道建設統包工程累計預付款15億9,006萬餘元，合計執行率為96.45％。 4.軌道建設補助款累計執行數係以中央主管機關核列第2期特別決算實現數13億3,530萬餘元，加計統包工程累計預付款15億9,006萬餘元，執行率為98.56％。 圖6 桃園市政府前瞻第2期特別預算補助經費已執行比率概況 108年1月1日至111年12月31日止 資料來源：整理自中央各主管機關及桃園市政府提供資料。 城鄉 水環境 軌道 數位 因應少子化 人才培育促進 食品安全 建設 建設 建設 建設 友善育兒空間 就業建設 建設 建設 5.資料來源：整理自中央各主管機關及桃園市政府提供資料。 |  |  |  |

三、前瞻第3期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖7 前瞻第3期補助計畫建設類別

圖8 前瞻第3期補助計畫建設類別（金額）

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

千元

8,639,000

中央政府（各主管機關）核定前瞻第3期（110至111年度）特別預算補助市政府計147億4,467萬餘元（100.00％），分屬軌道建設、城鄉建設、水環境建設、數位建設、人才培育促進就業建設、因應少子化友善育兒空間建設及食品安全建設等7項建設類別，計畫類別金額分別為軌道建設86億3,900萬元（58.59％），城鄉建設44億433萬餘元（29.87％），水環境建設12億1,832萬餘元（8.26％），數位建設2億7,008萬餘元（1.83％），人才培育促進就業建設9,732萬餘元（0.66％），因應少子化友善育兒空間建設9,264萬元（0.63％），食品安全建設2,296萬餘元（0.16％）（圖7、8）。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第3期（110至111年度）特別預算補助市政府計147億4,467萬餘元。執行結果，截至111年12月31日止，累計執行數115億2,282萬餘元，約78.15％(表3、圖9)。執行率未達80％者，為軌道建設、水環境建設、因應少子化友善育兒空間建設及食品安全建設等4項，主要係桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫依工程實際進度付款；下水道及都市區其他排水改善計畫辦理變更設計影響工程進度；兒童及少年安置及教養機構興辦計畫因工程流標及重新盤點需求內容，影響執行進度；強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫得標廠商違反政府採購法規定，經撤銷決標重新招標，延後辦理期程等所致。

| 表3 桃園市政府前瞻第3期特別預算補助經費執行情形 110年1月1日至111年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （ B∕A100） |
| 合計 | 14,744,672（註2） | 11,522,822（註3） | 78.15(註3) |
| 軌道建設 | 8,639,000 | 6,257,238（註4） | 72.43(註4) |
| 城鄉建設 | 4,404,336 | 3,913,694 | 88.86 |
| 水環境建設 | 1,218,328 | 942,890 | 77.39 |
| 數位建設 | 270,083 | 260,860 | 96.59 |
| 人才培育促進就業建設 | 97,320 | 92,933 | 95.49 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 92,640 | 44,226 | 47.74 |
| 食品安全建設 | 22,963 | 10,979 | 47.81 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.本表前瞻計畫補助款（A）147億4,467萬餘元與110年度審核報告所列金額142億6,873萬餘元，差異4億7,593萬餘元，主要係第3期特別預算執行期間包含110及111年度，中央各主管機關接續於111年度間，按計畫執行情形增減補助案件及調整相關補助款等所致。 3.補助款累計執行數（B）係以中央各主管機關核列第3期特別決算實現數90億8,107萬餘元（執行率61.59％），加計軌道建設統包工程累計預付款24億4,174萬餘元，合計執行率為78.15％。 4.軌道建設補助款累計執行數係以中央主管機關核列第3期特別決算實現數38億1,549萬餘元，加計統包工程累計預付款24億4,174萬餘元，執行率為72.43％。 圖9 桃園市政府前瞻第3期特別預算補助經費已執行比率概況 110年1月1日至111年12月31日止 資料來源：整理自中央各主管機關及桃園市政府提供資料。 軌道 城鄉 水環境 數位 人才培育促進 因應少子化 食品安全 建設 建設 建設 建設 就業建設 友善育兒空間 建設 建設 5.資料來源：整理自中央各主管機關及桃園市政府提供資料。 |  |  |  |

四、重要審核意見

本處查核市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算情形，發現缺失均已函請各計畫主管機關積極趕辦或促請研謀因應改善措施，摘述如次：

#### （一）為推動各項重大施政計畫，財源籌措需求與日俱增，支出規模愈趨龐鉅，允宜開拓多元開源節流措施，及恪守財政紀律，以確保財政永續。（整體性）

桃園市自改制後，因應各項重大公共工程及基礎建設計畫之推動，積極爭取中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助經費，惟資本收支差短由104年度之196億餘元，擴增至111年度之337億餘元，又截至111年底止，市政府核定辦理1億元以上之重大施政計畫（含中央政府前瞻基礎建設計畫補助案件）計有141案，預估計畫建設總經費6,128億餘元，其中需由地方自籌預算3,809億餘元，已編列1,272億餘元，未來5年尚須籌編2,045億餘元，且依行政院主計總處統計資料顯示，106至111年度之營造工程物價總指數漲幅為27.61％，材料及勞務類指數漲幅分別為34.31％與16.96％，顯見整體營建工程成本漲幅頗鉅，缺工問題亦持續存在，未來推動之各項重大公共建設計畫，投入成本將持續攀升，財政風險與日俱增，允宜積極開拓多元開源節流措施，提升自有財源以因應財務風險，並妥善配置與運用整體預算資源，控管支出及債務成長，及恪守財政紀律，以確保財政永續，經函請檢討改善。據復：持續透過爭取中央補助款，及引進民間資金等多元開源方式，藉以減少財政負擔，並將衡量財政量能，適度規劃重大建設進度，嚴格控管財政收支狀況。（詳乙－14、135頁）

#### （二）推動捷運綠線計畫，延後原訂通車期程，亟待研謀改善，俾及早達成通車目標。（軌道建設）

捷運工程局為推動桃園都會區整體捷運路網，向交通部申請軌道建設－都市推動捷運計畫補助經費，辦理捷運綠線計畫，期程自103至119年底止，全線採一次核定，分2階段通車。經查其執行情形，核有：1.第1階段GC01標、GC02標、GC03標等3件土建標優先通車範圍，恐推延至115至116年以後始能通車，較原訂目標（113年底）延遲2至3年；2.第2階段優先通車範圍之GC04標（電梯電扶梯標），於112年6月尚辦理公開招標中(第4次)，經推估第2階段通車恐推延至120年以後，較原訂目標（117年底）延遲近3年，恐致114至120年間自償性收入難以達成；3.已公告實施捷運兩側禁建、限建範圍，允應主動公開供民眾利用。據復：1.將協調專案管理廠商、統包商趲趕施工進度；2.GC04標已積極趕辦招標；3.已配合內政部營建署設置之環境敏感地區單一窗口查詢平台公開禁、限建範圍。（詳乙－198頁）

#### （三）建置流行音樂露天劇場，工程缺失頻仍且完工後使用率未及2成，亟待檢討改善，以維護政府權益及發揮計畫預期效益。（城鄉建設）

市政府為促進流行音樂展演相關產業、音樂教育推廣育成及國際音樂文化交流等目標，向文化部申請城鄉建設－文化生活圈建設計畫補助經費，辦理桃園流行音樂露天劇場計畫。經查其執行情形，核有：1.工程代辦機關新建工程處對於多處滲漏、積水及電梯故障暨機坑積水等情事，以非屬原驗收範疇為由，逕予正式驗收合格，未要求廠商限期改善，嚴重影響政府保固及無法列計逾期違約金之權益；2.桃園流行音樂露天劇場於110年12月8日啟用，111年度僅辦理7場活動，場地使用天數共計70天，使用率19.18％，且全年度收支短絀高達1,023萬餘元，顯難達成原預估歲入及維護公有財產租借權益等情事，經函請檢討改善。據復：1.新建工程處已逐項列管，追蹤施工廠商履行其保固責任及確保機關權益；2.場地收費標準預計於112年度審議通過，當年度使用率將達5成。（詳乙－67頁）

#### （四）積極爭取新建停車場，部分工程進度未如預期，亟待研謀改善，以提升計畫執行效能。（城鄉建設）

交通局為紓緩市民停車問題，向交通部申請城鄉建設－改善停車問題計畫補助經費，辦理桃園區文昌公園地下停車場工程等20項計畫。經查其執行情形，核有：平鎮文化公園地下停車場興建工程等6項停車場興建計畫，執行率未達80％，其中平鎮文化公園地下停車場興建工程及楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程已屆計畫辦理期限，執行率僅66.30％及0％，經函請檢討改善。據復：經督促積極改善，平鎮文化公園等2處地下停車場執行率已分別達97％及86.3％，另中壢停三等4處停車場已研謀改善措施積極辦理，以提升計畫執行效能。（詳乙－82頁）

#### （五）興建八德國民運動中心地下停車場，工程品質欠佳，亟待研謀改善，以維護使用安全及提升政府財務效能。（城鄉建設）

交通局為興建八德國民運動中心地下停車場，向交通部申請城鄉建設－改善停車問題計畫補助經費，並委託新建工程處代辦統包工程。經查新建工程處執行情形，核有：1.未就統包商施工品質不良情形，研謀適當之處置措施，保固期間又未要求統包商限期改善，致相同缺失重複發生；2.統包商、監造單位及專案管理廠商等部分專職人員違約兼職，不利專案管理、監造及施工自主檢查之落實；3.未依規定按不同建築物用途分類核計監造服務費，致有溢計委託技術服務費用等情事，經函請檢討改善。據復：1.已依契約規定要求統包商完成缺失改善；2.將扣減兼職人員薪資及依契約規定處以懲罰性違約金；3.將向廠商追回溢付費用。（詳乙－153頁）

#### （六）興建市立圖書館總館地下停車場，工程履約管理及驗收作業未盡周妥，允宜檢討改善，以確保施工品質及設備使用效能。（城鄉建設）

交通局為興建市立圖書館總館地下停車場，向交通部申請城鄉建設－改善停車問題計畫補助經費，並委託新建工程處代辦工程。經查新建工程處執行情形，核有：1.監造單位及專案管理廠商等部分專職人員違約兼職；2.未於竣工或驗收前完成工程變更設計作業；3.已開放營運使用，惟仍未完成正式驗收，不利後續工程瑕疵改善與保固責任之認定等情事，經函請檢討改善。據復：1.將扣減兼職人員薪資及依契約規定處以懲罰性違約金；2.爾後將注意依規定及時完成工程變更設計程序；3.已加速辦理驗收作業，並自驗收合格之日起算保固期。（詳乙－154頁）

#### （七）規劃興建或整修警察人員辦公廳舍，預算評估未臻周延影響後續工程進度，有待研謀改善，以提升計畫執行效能。（城鄉建設）

警察局為提供執勤員警良好工作環境，向內政部申請城鄉建設－公共服務據點整備計畫補助經費，規劃興建或整修辦公廳舍。經查其執行情形，核有：除楊梅分局草湳派出所已屆完工期程，其餘正光路警察宿舍等8案尚在興建或整修之辦公廳舍工程，執行率僅39.04％，經費保留比率達60.96％，主要係因疫情影響缺工缺料，或因設計變更，或因經費不足辦理追加預算等，致生1至4次流標情形，影響工期29至280天不等；又上開9案除正光路警察宿舍未辦理經費追加，其餘8案均於設計階段追加經費，追加比率介於18.17％至60.96％之間，顯見預算評估未臻周延，影響工程進度及預算執行績效，經函請檢討改善。據復：將請施工廠商落實執行趕工計畫，並派員實地督導工地，要求監造、工地主任掌握工程進度。（詳乙－115頁）

#### （八）建置國際原住民族創意產業園區，開館期程持續推延，允宜檢討改善，以發揮計畫預期效益。（城鄉建設）

原住民族行政局為整合轄內原住民族產業資源及鏈結全國原住民族優良商品，向原住民族委員會申請城鄉建設－推動原住民族多元產業發展2.0計畫補助經費，建置國際原住民族創意產業園區。經查其執行情形，核有：計畫工程因設計漏項、業主需求等情辦理變更設計4次，及因紅火蟻入侵等情展延工期3次，預計完工日期已較原訂目標（110年6月）落後17個月餘；又因尚未辦理點交作業，致無法完成室內裝修工程細部設計及發包，肇致正式營運日期持續推延，經函請檢討改善。據復：工程代辦機關新建工程處已請施工廠商於112年6月底前完成使用執照請領及點交作業；該局將每月派員參加工程月報會議，以確認工程執行狀況及營運期程。（詳乙－130頁）

#### （九）推動虎頭山創新園區，營運作業仍未達成收支衡平，亟待研謀改善，俾提升營運收益能力。（城鄉建設）

經濟發展局為配合推動五加二產業創新計畫，向經濟部申請城鄉建設－開發在地型產業園區計畫補助經費，辦理虎頭山物聯網創新基地計畫（即虎頭山創新園區，下稱園區），發展物聯網、自動駕駛、資訊安全與智慧製造科技等。經查其執行情形，核有：依園區計畫書第8章略以，計畫執行期間為3年，期滿後應轉變運作機制，跳脫以政府投入大量資金方式進行之營運工作，需設法維持收益能力，藉以負擔營運支出，本案園區自108年6月正式營運，截至111年底止，各年度營運收入雖呈逐年增長趨勢，惟仍未能達成收支平衡，未來將難以跳脫藉由政府投入大量資金方式進行次實證場域之營運工作，經函請檢討改善。據復：將積極尋找廠商進駐，及邀集專家學者研議園區未來走向，以達成收支平衡目標。（詳乙－163頁）

#### （十）興建體育園區及國民運動中心，竣工日期延後或遲未營運，亟待研謀改善，以避免影響啟用期程及提升資源運用效益。（城鄉建設）

體育局為建構完整運動環境，向教育部申請城鄉建設－充實全民運動環境計畫補助經費，規劃興建龍潭、楊梅體育園區，及觀音、桃園國民運動中心等4處運動場域。經查其執行情形，核有：1.部分工程計畫提報作業未臻縝密，且多次變更設計增加經費逾原決標金額3成，加重地方政府財政負擔，並致完工日較預計落後7至17個月，徒增園區營運期程之不確定性；2.龍潭體育園區興建計畫延遲辦理促參相關作業，且因營運收入評估分析未盡周妥而無廠商參與投標，肇致多功能運動暨管理中心驗收合格後閒置14個月遲未營運使用，並衍生閒置期間需額外支出管理成本等情事，經函請檢討改善。據復：1.將加強規劃設計階段工程合理性之評估，並於工程階段督促承商趲趕工進；2.繼續辦理第4次招商，倘仍招商未果，將重新檢視及討論更多元招商機會。（詳乙－185頁）

#### （十一）持續改善轄內河川污染情形，執行成效未如預期，亟待查究原委並研謀整合監測資訊，作為後續政策擬定及管理之參考。（水環境建設）

環境保護局為改善河川污染等情，向經濟部及環境保護署申請水環境建設－水與環境等計畫補助經費，辦理全國水環境改善等17項計畫。經查其執行情形，核有：1.辦理黃墘溪上游水質改善計畫，惟水質檢測結果，部分污染削減（去除）率及河川水質改善成效未如預期；2.111年第1季及112年第1季河川水質監測結果顯示，部分河川污染程度有惡化情形；3.海岸水質監測結果顯示，部分河川污染相當嚴重，亟待查究河川污染原委並研謀整合各機關之監測資訊，作為後續河川污染防治、保育及復育、政策擬定及管理之參考等情事，經函請檢討改善。據復：1.上游河川水量變異大及生活污水污染量增加，致下游監測站水質改善未達預期目標，後續將研議辦理改善；2.現階段以生活污水為主要污染源，須仰賴污水下水道系統建置及妥善收集處理，方能有效改善，水務局已加速推動污水下水道系統建設；3.將彙整河川流域監測站水質及海岸水質監測數據等進行交叉分析，以研擬更完備之管制策略。（詳乙－105頁）

#### （十二）配合航空城重大建設規劃河廊空間發展，潛存防汛缺口及溢淹風險，有待檢討改善，以維護河防安全及提升防洪能力。（水環境建設）

水務局為因應桃園航空城計畫涉及流域整體治理，於110及111年度均委外辦理桃園市河廊空間規劃暨決策支援技術服務計畫（下稱河廊服務計畫），並向經濟部申請水環境建設－水與安全計畫補助經費，辦理逕流分擔實施範圍評估。經查其執行情形，核有：1.桃園航空城計畫範圍內河川與區域排水臨河側左右岸，可能存在防洪缺口共計16處，有待防洪補強，另計畫區內優先及其他開發區與剔除區計有22處區域排水建造物檢查缺失待改善，潛存防汛缺口風險之虞；2.辦理新街溪排水幹線逕流分擔實施範圍評估規劃，因航空城區域已列入上述河廊服務計畫，故排除納入評估，惟新街溪排水流經航空城計畫範圍外周邊地區，如未加強評估分擔逕流量，恐因排洪能力不及而有溢淹風險等情事，經函請檢討改善。據復：1.待改善缺失已錄案規劃，預計於112年底完成，另計畫區外周邊缺失亦將於114年底前完成改善，以維護河防安全；2.將持續盤點新街溪可納入滯洪或雨水儲留設施之公有土地，提升整體流域韌性防洪能力。（詳乙－42頁）

#### （十三）辦理市管河川區域排水整治，治理規劃及水利構造物缺失改善情形核有未周，有待積極辦理，俾利研擬防洪措施及確保防洪功能。（水環境建設）

水務局為提升河川排水量能，向經濟部申請水環境建設－水與安全計畫補助經費，辦理市管河川、區域排水治理規劃與計畫及整治。經查其執行情形，核有：1.部分市管河川區域排水相關補助預算執行率欠佳、或治理規劃未曾辦理或終止，或已完成治理規劃卻未辦理治理計畫；2.桃園市111年度區域排水建造物定期檢查之缺失待改善數量共計350件，相較於110年度之316件、109年度之222件，呈逐年增加趨勢，其中屬注意改善者由109年度之21件上升至111年度之100件，增加逾3倍；3.桃園市公告區域排水數量計有50條，於六都直轄市排序為次低，允宜加強調查符合之區域排水路線並辦理公告，俾使排水資訊更臻完善，以利防洪治理規劃等情事，經函請檢討改善。據復：1.已檢討改採分年編列經費，並已就未曾辦理治理規劃或終止辦理或未辦理治理計畫者，完成委託案決標；2.將陸續派案改善缺失，預計112年底前完成改善53處，其餘依護岸保全對象、緩急輕重逐年改善；3.已調查17條符合納入區域排水公告水路，報請經濟部水利署審理中。（詳乙－143頁）

#### （十四）興建滯洪池調節河道洪峰流量，竣工日期延後且維護情形欠佳，亟待加強工程進度控管及維護管理，以提升計畫執行成效與滯洪功能。（水環境建設）

水務局為調節流域洪峰以降低河道負擔，向內政部申請水環境建設－水與安全計畫補助經費，辦理滯洪池工程，興建中計有員74B等4座，由該局負責維護管理者計有山尾等9座。經查其執行情形，核有：1.滯洪池工程因變更設計、雨天展延及疫情因素等情，竣工日期延後，且預算執行率欠佳；2.部分滯洪池未設置CCTV影像監控、水尺，或有磁磚剝落破損，或臨水環境未設置護欄，或原懸掛救生圈無故遺失等，另中路滯洪池土丘堆置面積有逐年擴大趨勢等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續趲趕工進，倘遇歲入編列不及中央請撥進度，將函請市議會同意先行墊付，以符合實際可執行數，提升預算執行成效；2.加強維護項目均已完成改善，並持續辦理定期檢查，另中路滯洪池池底沉砂空間淤積，將賡續注意並納入113年度清淤工項。（詳乙－144頁）

#### （十五）持續推動公共污水下水道系統建設，執行進度未如預期，有待督促落實執行，俾提升整體接管普及率。（水環境建設）

水務局為提高公共污水下水道系統接管普及率，向內政部申請水環境建設－水與環境計畫補助經費，持續推動桃園市污水下水道建設。經查其執行情形，核有：1.桃園市污水下水道採BOT系統者占64.21％，公辦系統占35.79％，惟占比較高之BOT系統建設執行進度未如預期；2.BOT系統獲中央補助比率由104年之25.37％，增加至111年之66.40％，惟公辦系統則由71.70％降至32.51％，允宜審酌評估各系統接管效益，妥擬污水下水道建設申辦中央補助之優先順位等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續督促民間機構工程品質與進度，並依契約里程碑列管桃園、中壢及埔頂BOT各階段之目標達成情形；2.將建請中央按公辦及BOT系統預算分列並優先補助已開辦之公辦系統，以維持既有系統之延續及開展已規劃完成系統之建設，俾加速提升整體接管普及率。（詳乙－145頁）

#### （十六）辦理雨水下水道建置與巡查清淤，管線穿越案件倍增且監測站點配置欠周，有待加速排除並檢討站點配置，俾達成水情監控目標。（水環境建設）

水務局為因應氣候變遷與都市發展，向內政部申請水環境建設－水與安全計畫補助經費，辦理雨水下水道重新規劃檢討及建置與巡查清淤。經查其執行情形，核有：1.管線穿越雨水下水道件數，由109年度之55件，增加至111年度之368件，增幅逾5倍，不僅阻礙排水效能，亦有致災風險；2.部分水位及排水監測站相距僅約300公尺，或部分行政區近年淹水案件增加卻無設置監測站等情事，經函請檢討改善。據復：1.已於111年1月28日訂定橫越管線拆除作業流程，將加速排除管線穿越案件；2.將滾動式檢討調整站點配置，並適時針對近年淹水案件增加之區域移設或布建監測站。（詳乙－149頁）