三、國防部主管

(一)國軍生產及服務作業基金

政府為提供國軍官兵與民眾醫療服務、訓練軍事監所受刑人及羈押中被告之謀生技能，暨運用國防科技研發及產製能量，促進軍民通用科技發展及建立自主國防工業，辦理軍品生產，分別於81年度設立國軍醫院附設民眾診療作業基金及國防部所屬軍事監所作業基金，84年度設立軍民通用科技發展基金，85年度設立國軍生產作業基金。嗣依行政院86年10月22日台（86）孝授三字第09915號函，將上述4個基金及新增之國軍服務作業基金簡併為「國軍生產及服務作業基金」，暨依行政院87年5月5日台（87）孝授四字第03191號函及89年2月11日台（89）孝授一字第02663號函，將福利及文教作業基金與軍人儲蓄作業基金併入。另國防部於94年11月11日以賦貴字第0940002478號令，核定自95年7月1日起將副食供應業務自福利及文教作業劃分獨立運作。綜計，該基金依作業組織與業務特性，分為醫療、軍事監所、軍民通用科技發展、生產、服務、福利及文教、軍人儲蓄、副食供應等8個作業，其中軍事監所作業配合軍事審判法修正，軍事監所於103年1月13日移交法務部矯正署；另行政院於103年4月1日以院授人綜字第1030027822號令，核定國防部軍備局中山科學研究院於103年4月16日改制為行政法人，該基金項下原由該院轄管之軍民通用科技發展作業配合移撥。該基金111年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係提供政府機關與公、民營機構運用國防工業產製能量，建立軍事武器裝備生產體系，發展自立自主國防工業；辦理各種醫療服務，提升醫學技術及品質；提供官兵餐飲、客房、娛樂等休閒服務；供應國軍官兵、榮民、眷屬生活必需品；執行文宣工作、代辦軍人儲蓄存款及供應官兵膳食等。111年度主要營運項目7項，實施結果，實際數較原預計增加者3項，減少者4項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 門診病患醫療 | 千人次 | 6,057 | 6,042 | - 15 | - 0.25 |  |
| 住院病患醫療 | 千人日 | 1,912 | 1,726 | - 185 | - 9.72 |  |
| 兵工類產品 | 項 | 372 | 1,974 | 1,602 | 430.65 | 提前製繳「CM34輪型戰鬥車攜行彈藥」及新增完成「30公厘高爆燒夷曳光自燬彈」等產品。 |
| 國軍休閒設施服務 | 千人次 | 440 | 400 | - 39 | - 9.07 |  |
| 報刊發行 | 千份 | 8,979 | 8,852 | - 126 | - 1.41 |  |
| 代辦軍人儲蓄業務 | 千元 | 69,364 | 70,503 | 1,138 | 1.64 |  |
| 副食品供應 | 千人次 | 112,037 | 113,443 | 1,406 | 1.26 |  |

註：本表係就營運項目實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。

有關該基金部分營運計畫執行率欠佳情形，本部已函請國防部檢討改善，俾達成預計目標。

2.　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，業務賸餘6億9,040萬餘元，業務外賸餘9億3,053萬餘元，審定本期賸餘16億2,094萬餘元，較預算賸餘12億6,371萬餘元，增加3億5,722萬餘元，約28.27％，主要係收回上年度生產營運績效獎金及醫勤獎助金賸餘款，原未編列預算等所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定 111年度決算經行政院核定賸餘1,620,946,789元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　111年度決算審定賸餘1,620,946,789元，連同前期未分配賸餘450,177,078元，合計賸餘2,071,123,867元，經依預算提存公積1,415,174,000元後，尚有未分配賸餘655,949,867元。

4.　現金流量之查核

111年度期初現金及約當現金83億5,122萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增47億7,448萬餘元，期末現金及約當現金為131億2,571萬餘元；其現金及約當現金淨增數與預算淨減數72億7,962萬元，相距120億5,410萬餘元，主要係本期賸餘及應收帳款收現數較預計增加，業務活動產生淨現金流入所致。

5.　重要審核意見

- 國防部軍醫局辦理「醫學中心質子治療系統整備」投資計畫投資效益分析未盡覈實，亟待檢討妥處。

國防部軍醫局鑑於國軍官士兵執行各項軍事任務，須面對不同危險工作型態及複合式災變環境等威脅，提高致癌風險與罹癌機率，規劃以國軍生產及服務作業基金（下稱生服基金）預算25億元，於109至113年辦理醫學中心質子治療系統整備投資計畫，包括國防醫學院三軍總醫院（內湖院區）（下稱三軍總醫院）興建質子放射治療中心1棟（地上2層、地下3層，樓地板面積6,916平方公尺），購置質子放射治療系統1套，預計於113年正式營運。截至111年度止，生服基金累計已編列該案預算8億4,584萬餘元，惟因營建原物料價格受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響大幅上漲，歷經5次招標均無廠商投標而流標，累計執行數207萬餘元、執行率僅0.25％，三軍總醫院爰檢討縮減建築物總樓地板面積，並將完工啟用日期延至118年12月。經查三軍總醫院規劃上述投資計畫，依醫院設立或擴充許可辦法擬具新建質子治療中心擴充計畫(下稱擴充計畫)，其中內附財務計畫效益評估載以，以每年最多治療人數上限500人估計收入，估算每年營運效益3,768萬元。按108年三軍總醫院現有放射治療設備，在每人收費平均20萬元之情形下，病人數僅146人，復據111年7月三軍總醫院評估本案啟用時，以全臺共有22間質子治療室量能，估算該院質子治療病人量僅達191至230人，其高額營運成本將侵蝕營運績效。惟據三軍總醫院111年4月修訂擴充計畫，仍以寬估潛在病人需求數470人估算每年營運利益，顯示其投資效益分析未盡覈實，經函請國防部通盤檢討本案成本效益分析採用之各項參數依據是否符合實況及未來發展趨勢，重新檢視計畫可行性，以確保投資效益。據復：已針對三軍總醫院質子放射治療中心未來市場營運狀況及投資效益完成分析報告，預判在保固期後至設備費用攤提期間，將呈現高額營運成本，該部於111年12月5日召開國軍醫院醫療事業基金重大投資計畫建案管制會議決議以現況結案，並依附屬單位預算執行要點規定，於112年4月27日專案陳報行政院審查中。

- 國防部軍醫局為強化醫院管理，已就高價醫療裝備使用效益訂有評估規範並將使用效益指標納入資訊系統管理，惟間有國軍醫院未依規定落實執行，或效益評估機制未盡周延情事，亟待檢討妥處。

國防部軍醫局（下稱軍醫局）為使國軍醫院能有效管理高價醫療裝備（下稱高價醫裝），依據醫院評鑑等級以裝備金額律定各國軍醫院應執行效益評估之裝備，並將高價醫裝效益指標納入主管決策系統（下稱EIS系統），定期評估其使用效益，期提升競爭力與營運績效。經查相關業務執行情形，核有：A.依國軍醫院生產及服務作業基金（醫療事業）採購高價醫療裝備效益評估作業規定（下稱高價醫裝效益評估規定），各國軍醫院裝備購得後使用之實際收益金額較原投資效益評估時預估之收益金額低者，須提出說明或改善精進方案【如為106年度（含）以前購置之裝備，若無預估收益金額可比較，則以作業收支比（作業總收入/作業總支出）作為評估標準】。經查13家國軍醫院列管之高價醫裝逾7成未將使用效益分析資料納入EIS系統、部分國軍醫院間有未於系統填列或逕行調整預估收益、或106年度以後購置之高價醫裝，仍以作業收支比作為評估使用效益標準，致未能確實評估高價醫裝使用效益；B.現行國軍醫院認列高價醫裝標準係依其購置款源（國防預算及基金預算），分別訂定不同之金額標準，致部分同類型醫裝因購置款源不同，而未納入高價醫裝使用效益評估，不利於整體高價醫裝營運效益檢討；以國防預算購置之高價醫裝宜研議將醫療收入、使用人次等納入使用收益評估指標，以完備高價醫裝效益評估作業等情事，經函請軍醫局檢討妥處。據復：A.軍醫局已於112年4月13日修頒高價醫裝效益評估規定，明訂如符合4項指標要件（收支比小於1、實際收益低於預估收益、連續2季收入下跌30％以上、成本異常上升）任2項以上，相關國軍醫院須進行檢討並提出說明或改善方案，併次季效益分析統計表報該局審查，並於各項會議持恆宣導，及加強各國軍醫院提報資料稽核比對，以避免隱匿疏漏情事；B.已於112年4月13日修頒高價醫裝效益評估規定，齊一須辦理效益評估之國防預算與醫療事業基金採購醫裝金額及各項評估指標。

- 國軍醫院戰備動員藥品醫材剩餘效期低於規定期限，有待督促注意依規定推陳，俾確保藥品醫材適足有效。

表1　戰備動員藥品醫材效期短於規定效期明細

| 序號 | 醫院名稱 | 品項名稱 | 儲備數量 | 有效期限 | 盤點日期 | 規定最短效期(註1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 國軍高雄總醫院 | Dopamine HCI 200mg / 5ml / amp | 100支 | 2023/2/5 | 2022/8/9 | 2023/2/9 |
| 2 | 國軍高雄總醫院 | Hydrocortisone 100mg / 2ml / vail | 1,000支 | 2023/1/2 | 2022/8/9 | 2023/2/9 |
| 3 | 國軍花蓮總醫院 | 頭皮針25G | 30支 | 2022/9/30 | 2022/9/26 | 2023/3/26 |
| 4 | 國軍花蓮總醫院 | 換藥包(包括彎盆一個、無齒長鑷子一支) | 20組 | 2023/1/31 | 2022/9/26 | 2023/3/26 |
| 註：1.規定最短效期欄係依國軍醫院藥事作業規範規定藥品醫材應維持最短效期按盤點日期推算。 2.資料來源：整理自各國軍醫院提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

行政院為充足戰備物資，於111年3月2日「戰略物資整備後續作為會議」指示增購重要外傷用藥，並決議由國防部、衛生福利部、教育部及國軍退除役官兵輔導委員會等4個公立醫療體系共同辦理儲備任務，其中國防部增購重要外傷用藥2萬5,000人份，囤儲外傷用藥品17項、醫療器材13項。按藥品醫材儲備動員管制辦法規定，公、民營醫院儲備之藥品醫材，應管制維持符合規定之品項及數量，其有效期間低於3個月時，應即更新；另依國軍醫院藥事作業規範，戰備動員藥品醫材之有效期限不得低於半年。經查國防部軍醫局（下稱軍醫局）所屬國軍醫院增購外傷用戰略物資數量較各醫院原戰備動員藥品醫材之儲備數量高出數倍，將增加各醫院戰備動員藥品及醫材推陳難度，另有部分藥品及醫材剩餘效期低於上開規定期限情事（表1）。經函請軍醫局督促所屬醫院注意落實藥品及衛材效期管理，並適時辦理推陳作業，俾確保儲備物資可用。據復：將藉由會議時機宣導各國軍醫院應檢視現有藥衛材推陳機制及作業流程是否完備，並要求各醫院於每月5日前提交上月份近效期藥衛材月報表至該局審核，另利用年度輔訪及內部審核進行實地查核，以強化管控作為。

- 國防部軍醫局所屬國軍醫院受領防疫相關資源，間有延遲撥發執行防疫工作人員獎勵金，或受贈醫療裝備作業未臻周妥等情事，亟待檢討改善。

國軍醫院配合政府防疫作為，獲衛生福利部（下稱衛福部）核撥相關津貼及獎勵金，亦獲民間捐贈防治新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）相關醫療裝備，投入防疫與醫療工作。經查國防醫學院三軍總醫院、國軍高雄總醫院、國軍花蓮總醫院、國軍臺中總醫院等4家國軍醫院（下稱三軍總醫院、高雄總醫院、花蓮總醫院、臺中總醫院）辦理防疫獎勵金申請及發放暨受贈醫療裝備等防疫資源運用情形，核有：A.依衛福部訂定執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點（下稱津貼獎勵要點）規定，受獎勵之醫療機構須按所訂比率將獎勵款項分配予執行相關工作人員。經查上開4家國軍醫院110年度配合政府相關防疫作為而接獲衛福部依津貼獎勵要點撥予之獎勵金為6億8,864萬餘元，按津貼獎勵要點規定須分配予執行相關勤務人員之金額為2億7,236萬餘元（包括醫院已分配之金額，及截至111年8月份未分配款項按津貼獎勵要點所定各項獎勵應分配相關人員之最低比率或數額進行設算之金額，下稱須分配獎勵金額），其中三軍總醫院及高雄總醫院須分配獎勵金額分別為1億5,521萬餘元及5,493萬餘元，惟截至111年8月底止，該2醫院僅各分配7,608萬餘元及4,379萬餘元，尚餘7,913萬餘元及1,114萬餘元待分配予執行相關工作之人員，其中部分獎勵金自醫院獲撥款項後已逾14個月尚未分配；B.依國防部軍醫局醫療裝備受贈案標準作業程序（下稱受贈案作業程序）規定，各醫院接獲受贈單價達1萬元以上且使用年限逾2年之醫療裝備案件，應陳報軍醫局轉報國防部核准，並於核定後辦理財產及帳籍登記等相關作業。經統計109年至111年8月底止，三軍總醫院、高雄總醫院、花蓮總醫院、臺中總醫院等4家國軍醫院經國防部核准帳列於醫療事業之受贈醫療裝備計有398件，原始價值共計8,298萬餘元，其中有部分裝備於接獲捐贈後逾6個月（最長逾22個月）始呈報國防部軍醫局（下稱軍醫局）；另有部分受贈裝備迄111年8月底止仍未陳報軍醫局，其自受贈至111年8月底止已逾10至14個月不等。再者，三軍總醫院尚有受贈醫療裝備雖獲國防部核定，惟截至111年8月底止仍未納列會計帳務處理（共320件，價值6,177萬餘元），相關作業效率有待加強等情事，經函請軍醫局督促所屬醫院注意檢討改善。據復：A.已管制三軍總醫院及高雄總醫院於111年11月完成獎勵金分配撥付事宜，以維相關人員權益；B.已修頒受贈案作業程序，規定各醫院裝備接收後3個月內應陳報該局，並於接獲核定文令後1個月內應完成相關會計帳務處理。

- 國防部軍人儲蓄業務相關法制作業及管理機制未臻周妥，有待檢討改善。

國防部為倡導軍人儲蓄，責由國軍同袍儲蓄會（下稱儲蓄會）辦理軍人儲蓄業務（下稱軍儲業務），並訂頒軍人儲蓄規定作為辦理相關業務依據。截至111年底止，儲蓄會受理軍人儲蓄計237億3,436萬餘元。經查相關業務執行情形，核有下列事項：

A.　儲蓄會辦理軍儲業務相關法制作業仍欠完備，允宜積極加速辦理：監察院曾就國防部未衡酌儲蓄會非屬依銀行法成立之金融機構，僅以未報行政院核定之軍人儲蓄規定作為辦理軍儲業務之依據，於98年7月糾正國防部。嗣經該部檢討研處將朝「作用法」及「組織法」法制程序推動立法，其中組織法部分業已修正國防部主計局組織法，將軍儲業務之規劃、管理及監督列為該局掌理事項，並自102年1月1日施行，至有關作用法之立法作業，已配合內政部主管軍人及其家屬優待條例修正草案，增訂相關規定，惟尚由相關單位審查中，經函請國防部主計局積極辦理。據復：為取得軍儲業務作用法之法源依據，除積極配合內政部主管軍人及其家屬優待條例修正草案辦理研修作業，並協請該部研議納列優先法案排審，俾儘早完備法制程序。

B.　儲戶資格查驗及管理未盡嚴謹周妥，有待檢討改善：依軍人儲蓄規定第3點規定，軍人儲蓄對象為現役官士兵、國軍各級單位編制內聘雇人員、支領退休俸、生活補助費、贍養金及遺屬年金人員、國軍遺眷、國防部核定之無依軍眷、軍事院校學生等，爰支領一次退伍金及基金聘雇人員非屬軍儲對象。第14點規定，軍儲存款身分消失時，原購儲之軍儲獎券及定期儲蓄存款，期滿應辦理還本解約；活期儲蓄存款應即銷戶。經查截至111年底止，儲蓄會既有儲戶計有62戶存款人已亡故、68戶為支領一次退伍金人員、85戶為基金聘雇人員、5戶之遺眷撫卹令已屆期，均非屬上開規定之軍人儲蓄對象。另儲蓄會於軍儲作業系統內建置具國軍遺眷身分者撫卹令之效期，惟未設置到期提示功能，致間有儲戶定期存款到期自動轉期續約之存期超過撫卹令期限情事，經函請國防部主計局督促檢討加強儲戶資格查驗及管理作業。據復：有關62戶存款人已亡故及68戶為支領一次退伍金人員部分，儲蓄會將透過戶政機關協助取得繼承人聯絡方式，以保障其權益，及主動聯絡當事人辦理銷戶領回餘款作業。至有關基金聘雇人員部分，儲蓄會將管制於112年7月底前辦理結清銷戶事宜，並藉由資訊系統設定渠等購買之軍儲獎券到期還本後不再購買。另有關遺眷部分，儲蓄會現行資訊系統語言功能老舊，將於資訊系統換裝時機研改功能項目，以達資訊輔助人力稽核效能。資訊系統換裝前，儲蓄會將協請後備指揮部提供資料，透過人工檢核方式，全面清查撫卹令效期之有效性，倘撫卹資格已消失或異動，即聯絡當事人辦理存款領回或修正事宜。後續將配合年度定期業務稽核及作業系統研改時機，加強各類儲蓄對象身分驗證及比對作業，及建檔檢核機制，以確維作業精度。

C.　軍儲作業系統與會計帳籍載列同類存款餘額不一致，內部審核作業有待加強：儲蓄會運用軍儲作業系統辦理軍人儲蓄存款各項業務，相關交易資訊則彙總登載於軍儲事業信託代理及保證科目平衡表（下稱軍儲會計帳籍）。經依軍儲作業系統產製截至111年底之應付利息提存報表載列各類存款金額，與軍儲會計帳籍同類存款餘額比對結果，發現有優惠零存整付儲蓄存款等3類存款之金額差異計936萬餘元（表2），據說明主要係該會歷次更換軍儲作業系統、逾期存款處理方式不周延及可能發生作業疏漏等情所致，其中尚有391萬餘元無法查明原因，內部審核作業有待加強，經函請國防部主計局督促檢討妥處。據復：有關儲蓄會軍儲會計帳籍與應付利息提存報表載列之存款金額差異數，其中屬歷年發還早期或誤列之逾期存款計545萬餘元，已研議修正系統程式與精進會計帳務處理程序，以避免類案再生，另差異數391萬餘元，自99年底迄今均無異動，經研判係屬軍儲作業系統轉換衍生之誤差，將於軍儲會計帳籍附註揭露差異情形，並持續清查成因後修正軍儲作業系統資料。

| 表2 儲蓄會軍儲作業系統報表與會計帳籍載列存款金額差異情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 單位：新臺幣元 |
| 存款種類 | 軍儲作業系統報表（A） | 軍儲會計帳籍（B） | 差異金額（A-B） |
| 合計 | 5,131,981,817 | 5,122,612,917 | 9,368,900 |
| 優惠零存整付儲蓄存款 | 929,296,900 | 926,893,100 | 2,403,800 |
| 優惠整存整付儲蓄存款 | 4,065,736,592 | 4,064,915,592 | 821,000 |
| 一般利率二年期儲蓄存款（註1） | 136,948,325 | 130,804,225 | 6,144,100 |
| 註：1.儲蓄會已無辦理一般利率二年期儲蓄存款，該類存款係帳列於信託代理及保證科目平衡表之「逾期軍儲存款」科目。 |  |  |  |  |
| 2.資料截止日期：111年12月31日。 |  |  |  |  |
| 3.資料來源：整理自儲蓄會提供資料。 |  |  |  |  |

D.　經營軍人儲蓄獎券業務連續5年收不抵支，允宜檢討改善：依國軍生產及服務作業基金軍人儲蓄事業會計事務處理作業規定第95條規定，軍人儲蓄獎券（下稱軍儲獎券），其應分配購儲官兵之中獎獎金，以該存款轉存金融機關所給付之利息為度。儲蓄會為增加軍儲獎券銷售業績，自108年度起推出擴大增開特別獎活動，使軍儲獎券之銷售金額自107年度之10億7,247萬元，逐年增加至111年度之22億800萬元，成長105.88％。惟近5年軍儲獎券利息收入與支出相抵均呈短絀，短絀金額自140萬餘元至731萬餘元不等（圖1），經函請國防部主計局督促檢討改善。據復：隨軍儲獎券銷售規模持續成長及存款利率調升，截至112年5月底止，軍儲獎券業務已呈現賸餘，將賡續視儲券銷售及利率變動情形規劃獎金分配事宜，以避免發生短絀。

- 福利事業管理處辦理國軍福利站商品訂價管理、客群經營、網路商店營運及人事成本管理未臻完善，亟待檢討研謀改善。

國防部為提供國軍官兵、榮民、眷屬等特定人員物美價廉之福利商品及優質之消費通路，成立福利事業管理處（下稱福利處），並對外設置福利站或分站等服務據點營運，截至111年底止，共開設40個福利（分）站及86個軍中營站，111年度預計銷售福利品4億6,262萬餘元，實際銷售4億4,941萬餘元，達成率97.14％。經查福利站經營管理情形，核有下列事項：

A.　國軍福利站商品訂價管理、客群經營及網路商店營運未臻完善，有待檢討改進：福利處為維繫客群、吸引消費者並提升來客率，於所屬福利站不定期辦理各項促銷及降價活動，另該處亦辦理電子商務、網路商店等業務，透過各式社群媒體平台使服務客群掌握最新消費資訊，以因應零售及客戶消費型態之轉變，並擴大服務層面之廣度與深度。經查執行情形，核有：（A）部分福利站商品售價高於同質性零售通路所販售之相同商品，允宜針對商品價格進行調整；（B）截至111年底止，福利站會員計有77萬餘人，經分析其會員資料，其中近3年度（109年度至111年8月底止）無消費紀錄者有48萬餘人，占整體會員之62.21％，允宜加強久未消費會員之經營；（C）依經濟部統計，國內整體零售業網路銷售額占全體零售業營業額比重，由106年度之6.24％上升至111年度之11.51％，惟福利處網路商店近3年度（109年度至111年8月底止）收入分別為697萬餘元、623萬餘元及383萬餘元，占總營收1.98％、1.79％及1.69％，金額及比率均呈逐年下降趨勢，與整體零售業網路銷售發展背道而馳；（D）依國防部國軍福利證申辦製發作業規定，具有現役官兵、軍校教師及學生、軍中公務人員、軍中聘雇人員、榮民、軍（榮）眷及遺眷等11類人員得申辦福利證，經統計上開11類符合資格人員共計約188萬人，惟福利站總會員數僅77萬餘人，僅占符合資格者之41.10％，允宜積極開發潛在客源；（E）部分福利站販售品項逾1年未有銷售紀錄，惟福利處未檢討該等滯銷商品，仍持續進貨或屆效期前向廠商換貨，徒增存貨成本等情事，經函請國防部督促檢討改善。據復：（A）將加強不定時查訪各通路同類商品價格異動情形，協議供貨廠商同步降價；（B）為增進會員回流，將整合網路購物平台，增加消費選擇之多元性及豐富性；（C）將精進網路商城操作便利性，並藉由數據分析與客戶管理提升銷售業績；（D）將積極與各軍種及國軍退除役官兵輔導委員會進行推廣，並針對教育召集及新訓單位強化辦證宣導；（E）將配合各地區需求屬性辦理商品分區核配供貨，並減少同質性商品進貨，以減少滯銷情事發生。

％

千元

圖2　福利處所屬福利站營運及人事費用占比

資料來源：整理自福利處提供資料。

業務收入     業務成本及費用

人事費用     人事費用占業務成本及費用比率

108          109        110  年度

B.　福利處對所屬福利站人事成本管理未臻周妥，影響營運績效：依附屬單位預算執行作業要點第4點規定，作業基金應本財務自給自足原則設法降低生產或服務成本，以提升資源使用效益。經查福利處所屬福利站人事費用占業務支出比率，108至110年度分別為28.44％、36.87％及36.23％（圖2），遠高於經濟部調查統計近3年零售業薪資（人事）費用占營業支出比率（11.8％），且連續3年業務短絀之站點計有27站，其平均人事費用占平均業務收入之比率高達48.23％，其中嘉義、高雄、岡山、臺南、新營、屏東、臺東福利站及臺中澎湖福利分站等8站，連續3年人事支出已占業務收入比率達50％以上，嘉義福利站甚連續3年業務收入不足以支應其人事支出，經函請國防部檢討研謀改進。據復：已考量相關福利站營運現況，裁撤部分站點並執行賣場人力調整及活化，嘉義、岡山、屏東等7個站點總人數已於112年1月份由39員調整為33員，有效節約人事成本386萬餘元。

6.　110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告非營業部分內列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

表3  110年度審核報告非營業部分所列國軍生產及服務作業基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1） 國軍高雄總醫院為拓展營運及醫療服務項目需要，辦理「鳳翔營區」營產之規劃及運用，惟撥用計畫規劃作業及運用活化作為未臻周妥，亟待研謀改善。 |  |
| （2） 軍醫局所屬醫院及學術機構為配合政府垃圾減量及資源回收再利用政策，推動各項廢棄物減量及回收再利用精進措施，惟其辦理有害事業廢棄物處理情形，間有部分單位未辦理廢棄物回收再利用，或內部自主巡察稽核廢棄物制度未臻周妥，或缺乏相關教育訓練等情事，亟待督促檢討妥處，以改善環境衛生及維護國民健康。 |  |
| （3） 國軍生產工廠產製各式軍品以強化國防自主能力，惟間有生製中心承製軍品項目委製費用偏高、未依規定妥為帳務處理，及績效獎金核算方式與其營運績效間尚乏具體明確之因果關聯等情事，均有待研謀改善。 |  |
| （4） 國軍生產工廠以資訊化方式管理各項產製作業，惟各廠辦理生產報工作業，間有未能全面運用考勤資料驗證生產報工時數正確性、填報加班時數與考勤資料不符、報工作業使用分類代號不一及第二○九廠部分工令間有報工日期早於下達工令日期等情事，亟待檢討改善。 |  |
| （5） 國防部經營海軍左營高爾夫球場及海軍四海一家，提供官兵及眷屬餐飲、住宿及休閒活動場所，惟查其經營管理情形間有未妥為擬訂收費標準及建立相關內部管理機制，或未能有效改善營運績效下滑趨勢及辦理採購案件未臻周妥等情事，亟待督促檢討改善。 |  |
| （6） 副供事業辦理國軍副食品採購及供應業務情形，間有未能有效嚇阻廠商履約不良行為，或建置管理資訊系統問卷調查功能難以真實反映採買單位意見等情事，亟待積極研謀改善。 |  |

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 國軍生產及服務作業基金收支餘絀審定表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 38,308,772,000 | 45,169,447,121 | － | 45,169,447,121 | 6,860,675,121 | 17.91 |
| 勞務收入 | 782,654,000 | 750,065,656 | － | 750,065,656 | - 32,588,344 | - 4.16 |
| 銷貨收入 | 11,448,788,000 | 15,407,115,850 | － | 15,407,115,850 | 3,958,327,850 | 34.57 |
| 租金及權利金收入 | 237,091,000 | 231,128,437 | － | 231,128,437 | - 5,962,563 | - 2.51 |
| 醫療收入 | 25,545,493,000 | 28,190,020,891 | － | 28,190,020,891 | 2,644,527,891 | 10.35 |
| 其他業務收入 | 294,746,000 | 591,116,287 | － | 591,116,287 | 296,370,287 | 100.55 |
| 業務成本與費用 | 37,698,532,000 | 44,479,037,401 | － | 44,479,037,401 | 6,780,505,401 | 17.99 |
| 勞務成本 | 726,215,000 | 708,100,778 | － | 708,100,778 | - 18,114,222 | - 2.49 |
| 銷貨成本 | 10,815,690,000 | 14,375,220,852 | － | 14,375,220,852 | 3,559,530,852 | 32.91 |
| 出租資產成本 | 14,582,000 | 11,706,709 | － | 11,706,709 | - 2,875,291 | - 19.72 |
| 醫療成本 | 22,549,121,000 | 25,153,999,322 | － | 25,153,999,322 | 2,604,878,322 | 11.55 |
| 行銷及業務費用 | 147,058,000 | 155,058,952 | － | 155,058,952 | 8,000,952 | 5.44 |
| 管理及總務費用 | 1,828,574,000 | 2,127,027,263 | － | 2,127,027,263 | 298,453,263 | 16.32 |
| 研究發展及訓練費用 | 1,092,545,000 | 1,292,028,978 | － | 1,292,028,978 | 199,483,978 | 18.26 |
| 其他業務費用 | 524,747,000 | 655,894,547 | － | 655,894,547 | 131,147,547 | 24.99 |
| 業務賸餘（短絀） | 610,240,000 | 690,409,720 | － | 690,409,720 | 80,169,720 | 13.14 |
| 業務外收入 | 792,116,000 | 1,242,027,780 | － | 1,242,027,780 | 449,911,780 | 56.80 |
| 財務收入 | 334,618,000 | 406,126,990 | － | 406,126,990 | 71,508,990 | 21.37 |
| 其他業務外收入 | 457,498,000 | 835,900,790 | － | 835,900,790 | 378,402,790 | 82.71 |
| 業務外費用 | 138,639,000 | 311,490,711 | － | 311,490,711 | 172,851,711 | 124.68 |
| 財務費用 | － | 1,060,566 | － | 1,060,566 | 1,060,566 | -- |
| 其他業務外費用 | 138,639,000 | 310,430,145 | － | 310,430,145 | 171,791,145 | 123.91 |
| 業務外賸餘（短絀） | 653,477,000 | 930,537,069 | － | 930,537,069 | 277,060,069 | 42.40 |
| 本期賸餘（短絀） | 1,263,717,000 | 1,620,946,789 | － | 1,620,946,789 | 357,229,789 | 28.27 |

| 國軍生產及服務作業基金餘絀撥補審定表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 1,602,021,000 | 2,071,123,867 | － | 2,071,123,867 | 469,102,867 | 29.28 |
| 本期賸餘 | 1,263,717,000 | 1,620,946,789 | － | 1,620,946,789 | 357,229,789 | 28.27 |
| 前期未分配賸餘 | 338,304,000 | 450,177,078 | － | 450,177,078 | 111,873,078 | 33.07 |
| 分配之部 | 1,415,174,000 | 1,415,174,000 | － | 1,415,174,000 | － | － |
| 提存公積 | 1,415,174,000 | 1,415,174,000 | － | 1,415,174,000 | － | － |
| 未分配賸餘 | 186,847,000 | 655,949,867 | － | 655,949,867 | 469,102,867 | 251.06 |

| 國軍生產及服務作業基金餘絀審定後現金流量表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 1,263,717,000 | 1,620,946,789 | 357,229,789 | 28.27 |
| 利息股利之調整 | - 334,618,000 | - 406,126,990 | - 71,508,990 | 21.37 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 929,099,000 | 1,214,819,799 | 285,720,799 | 30.75 |
| 調整項目 | - 4,874,023,000 | 8,775,382,632 | 13,649,405,632 | -- |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | - 3,944,924,000 | 9,990,202,431 | 13,935,126,431 | -- |
| 收取利息 | 8,170,000 | 19,443,522 | 11,273,522 | 137.99 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - 3,936,754,000 | 10,009,645,953 | 13,946,399,953 | -- |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 16,617,000 | 1,581,149,034 | 1,564,532,034 | 9,415.25 |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | － | 640,750,000 | 640,750,000 | -- |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 | － | 7,528,539 | 7,528,539 | -- |
| 減少無形資產及其他資產 | － | 675,488,401 | 675,488,401 | -- |
| 收取利息 | 317,098,000 | 321,524,531 | 4,426,531 | 1.40 |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | － | - 4,066,241,712 | - 4,066,241,712 | -- |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | － | - 800,000,000 | - 800,000,000 | -- |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | - 3,389,882,000 | - 2,299,599,963 | 1,090,282,037 | - 32.16 |
| 增加無形資產及其他資產 | - 286,699,000 | - 1,013,591,268 | - 726,892,268 | 253.54 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 3,342,866,000 | - 4,952,992,438 | - 1,610,126,438 | 48.17 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 3,856,000 | 1,787,925,583 | 1,784,069,583 | 46,267.36 |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | - 3,856,000 | - 2,070,089,395 | - 2,066,233,395 | 53,584.89 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | － | - 282,163,812 | - 282,163,812 | -- |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 7,279,620,000 | 4,774,489,703 | 12,054,109,703 | -- |
| 期初現金及約當現金 | 13,836,670,000 | 8,351,226,733 | - 5,485,443,267 | - 39.64 |
| 期末現金及約當現金 | 6,557,050,000 | 13,125,716,436 | 6,568,666,436 | 100.18 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 國軍生產及服務作業基金餘絀審定後平衡表 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 75,236,993,698 | 100.00 | 73,111,857,294 | 100.00 | 2,125,136,404 | 2.91 |
| 流動資產 | 40,945,131,708 | 54.42 | 39,879,267,536 | 54.55 | 1,065,864,172 | 2.67 |
| 現金 | 13,125,716,436 | 17.45 | 8,351,226,733 | 11.42 | 4,774,489,703 | 57.17 |
| 流動金融資產 | 7,405,261,162 | 9.84 | 4,956,990,112 | 6.78 | 2,448,271,050 | 49.39 |
| 應收款項 | 8,746,821,575 | 11.63 | 13,193,100,460 | 18.05 | - 4,446,278,885 | - 33.70 |
| 存貨 | 10,477,734,777 | 13.93 | 11,283,435,584 | 15.43 | - 805,700,807 | - 7.14 |
| 預付款項 | 957,341,447 | 1.27 | 1,899,079,964 | 2.60 | - 941,738,517 | - 49.59 |
| 短期貸墊款 | 232,256,311 | 0.31 | 195,434,683 | 0.27 | 36,821,628 | 18.84 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 18,834,359,557 | 25.03 | 18,683,572,802 | 25.55 | 150,786,755 | 0.81 |
| 非流動金融資產 | 18,703,550,000 | 24.86 | 18,544,300,000 | 25.36 | 159,250,000 | 0.86 |
| 準備金 | 130,809,557 | 0.17 | 139,272,802 | 0.19 | - 8,463,245 | - 6.08 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,900,589,113 | 15.82 | 10,963,819,649 | 15.00 | 936,769,464 | 8.54 |
| 土地 | 452,082,806 | 0.60 | 452,082,806 | 0.62 | － | － |
| 土地改良物 | 175,382,674 | 0.23 | 199,378,023 | 0.27 | - 23,995,349 | - 12.04 |
| 房屋及建築 | 3,681,771,256 | 4.89 | 3,793,622,181 | 5.19 | - 111,850,925 | - 2.95 |
| 機械及設備 | 4,959,320,034 | 6.59 | 4,806,081,816 | 6.57 | 153,238,218 | 3.19 |
| 交通及運輸設備 | 165,842,755 | 0.22 | 164,920,969 | 0.23 | 921,786 | 0.56 |
| 什項設備 | 281,205,045 | 0.37 | 259,425,825 | 0.35 | 21,779,220 | 8.40 |
| 購建中固定資產 | 2,184,984,543 | 2.90 | 1,288,308,029 | 1.76 | 896,676,514 | 69.60 |
| 投資性不動產 | 7,928,490 | 0.01 | 8,357,034 | 0.01 | - 428,544 | - 5.13 |
| 投資性不動產 | 7,928,490 | 0.01 | 8,357,034 | 0.01 | - 428,544 | - 5.13 |
| 無形資產 | 223,991,351 | 0.30 | 206,952,745 | 0.28 | 17,038,606 | 8.23 |
| 無形資產 | 223,991,351 | 0.30 | 206,952,745 | 0.28 | 17,038,606 | 8.23 |
| 其他資產 | 3,324,993,479 | 4.42 | 3,369,887,528 | 4.61 | - 44,894,049 | - 1.33 |
| 遞延資產 | 214,024,759 | 0.28 | 251,586,915 | 0.34 | - 37,562,156 | - 14.93 |
| 什項資產 | 3,106,217,191 | 4.13 | 3,118,300,613 | 4.27 | - 12,083,422 | - 0.39 |
| 待處理資產 | 4,751,529 | 0.01 | － | － | 4,751,529 | -- |
| 合計 | 75,236,993,698 | 100.00 | 73,111,857,294 | 100.00 | 2,125,136,404 | 2.91 |

註：信託代理與保證資產（負債），111年底及110年底各有24,459,379,147元及25,294,388,221元。

| 國軍生產及服務作業基金餘絀審定後平衡表 (續) 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 23,745,827,924 | 31.56 | 23,349,094,682 | 31.94 | 396,733,242 | 1.70 |
| 流動負債 | 12,620,803,300 | 16.77 | 12,092,437,616 | 16.54 | 528,365,684 | 4.37 |
| 應付款項 | 10,208,180,174 | 13.57 | 9,672,916,723 | 13.23 | 535,263,451 | 5.53 |
| 預收款項 | 2,412,623,126 | 3.21 | 2,419,520,893 | 3.31 | - 6,897,767 | - 0.29 |
| 長期負債 | 130,809,557 | 0.17 | 139,272,802 | 0.19 | - 8,463,245 | - 6.08 |
| 長期債務 | 130,809,557 | 0.17 | 139,272,802 | 0.19 | - 8,463,245 | - 6.08 |
| 其他負債 | 10,994,215,067 | 14.61 | 11,117,384,264 | 15.21 | - 123,169,197 | - 1.11 |
| 遞延負債 | 2,505,946,676 | 3.33 | 2,533,362,896 | 3.47 | - 27,416,220 | - 1.08 |
| 負債準備 | 2,408,301,106 | 3.20 | 2,379,051,560 | 3.25 | 29,249,546 | 1.23 |
| 什項負債 | 6,079,967,285 | 8.08 | 6,204,969,808 | 8.49 | - 125,002,523 | - 2.01 |
| 淨值 | 51,491,165,774 | 68.44 | 49,762,762,612 | 68.06 | 1,728,403,162 | 3.47 |
| 基金 | 33,888,513,455 | 45.04 | 33,890,148,383 | 46.35 | - 1,634,928 | - 0.00 |
| 基金 | 33,888,513,455 | 45.04 | 33,890,148,383 | 46.35 | - 1,634,928 | - 0.00 |
| 公積 | 16,946,702,452 | 22.52 | 15,422,437,151 | 21.09 | 1,524,265,301 | 9.88 |
| 資本公積 | 2,961,746,906 | 3.94 | 2,852,655,605 | 3.90 | 109,091,301 | 3.82 |
| 特別公積 | 13,984,955,546 | 18.59 | 12,569,781,546 | 17.19 | 1,415,174,000 | 11.26 |
| 累積餘絀 | 655,949,867 | 0.87 | 450,177,078 | 0.62 | 205,772,789 | 45.71 |
| 累積賸餘 | 655,949,867 | 0.87 | 450,177,078 | 0.62 | 205,772,789 | 45.71 |
| 合計 | 75,236,993,698 | 100.00 | 73,111,857,294 | 100.00 | 2,125,136,404 | 2.91 |