(二)國軍老舊眷村改建基金

政府為加速更新老舊眷村，提高土地使用經濟效益，興建住宅照顧原眷戶及中低收入戶，協助地方政府取得公共設施用地，藉以改善都市景觀，依據國軍老舊眷村改建條例規定，設立國軍老舊眷村改建基金。該基金111年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係輔助原眷戶遷購改建基地、遷購國（眷）宅或市場成屋等。111年度主要營運項目2項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形如次：

# （1）  安置眷戶遷購已完工改建基地  預計辦理56戶，實際為2戶，較預計減少54戶，約96.43％，主要係結報以前年度墊支補助原眷戶遷購改建基地案件較預計減少所致。

# （2）  輔導眷戶遷購國（眷）宅或市場成屋  預計補助134戶，實際為19戶，較預計減少115戶，約85.82％，主要係結報以前年度墊支補助原眷戶遷購國（眷）宅或市場成屋案件較預計減少所致。

2.　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，業務賸餘2億3,223萬餘元，業務外賸餘2,568萬餘元，審定本期賸餘2億5,791萬餘元，與預算短絀9億1,417萬餘元，相距11億7,208萬餘元，主要係原編列於111年度「行銷及業務費用」科目之輔助原眷戶購宅經費9億1,987萬餘元，提前於110年執行所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定		  	111年度決算經行政院核定賸餘2,593,746,830元，本部依法審核修正減列業務外收入2,335,834,002元，同額減列賸餘2,335,834,002元，審定本期賸餘257,912,828元。

（2）　餘絀撥補	  111年度決算審定賸餘257,912,828元，全數用以填補前期累積短絀後，尚有待填補之短絀105,976,005,916元。

4.　現金流量之查核

111年度期初現金及約當現金15億5,950萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增27億3,636萬餘元，期末現金及約當現金為42億9,586萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數13億1,363萬元，增加14億2,273萬餘元，主要係認列桃園市政府辦理航空城特定區徵收國防部列管之「建國八、九、十一、十七村」眷地之補償款，原預算未編列，業務活動之淨現金流入增加所致。

# 5.　重要審核意見

（1）　眷改基金累積短絀已逾千億元，亟待積極研謀改善，以改善基金財務狀況。

政府依國軍老舊眷村改建條例（下稱眷改條例）第9條規定，於86年度編列國軍老舊眷村改建特別預算（下稱眷改特別預算），並由眷改特別預算撥充606億餘元資金成立國軍老舊眷村眷改基金（下稱眷改基金），辦理老舊眷村改建作業。嗣因老舊眷村土地、不適用營地之騰空情形不如預期；國內房地產市場景氣低迷，致土地未能順利處分得款，無法如期挹注眷改基金等情，須由眷改基金先行墊支眷改特別預算應負擔之原眷戶輔助購宅款，且囿於資金不足，基金須舉債彌補資金缺口，加以眷改基金須全額負擔舊有眷舍處理費及興建住宅工程之物價調整款，及支付眷改條例第20條規定之輔助原眷戶購宅差額款超出原預估規模等因素，致眷改基金歷年營運結果，多因收入不敷支出而發生短絀，基金淨值並自102年度起由正轉負。截至111年底止，眷改基金計有資產246億餘元，負債700億餘元，基金淨值為負453億餘元，其中累積短絀為1,059億餘元。由於眷改特別預算眷村土地及不適用營地處分收入之歲入額度，已於110年度達成最終額度之土地標售處分，111年度起後續眷改土地及不適用營地之處分收入依規定均須解繳國庫，無法再挹注眷改基金，經函請行政院督促國防部積極辦理眷改基地住宅餘屋及商服設施暨參與都市更新分回房屋之處分及活化，以改善基金財務狀況。據復：國防部為增進眷改基金收益，已積極投入眷改資產短期活化工作，將賡續積極辦理眷改基金資產出租及標售多元活化工作，增益基金收入，改善眷改基金財務狀況。

（2）　國防部為有效管理列管眷地，每年均令頒實施計畫訂定具體作法供所屬遵行，以利管理及維護作業遂行，惟各級單位辦理眷地巡管維護作業，間有未臻周妥情事，亟待檢討改善。

| 表1 截至111年底止政戰局土地運用列管資料系統填報情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：筆、％ |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 活化運用態樣 | 列管 土地 |  |  |  |  |
|  |  |  | 系統 已登載 | 占列管 土地比率 | 態樣 登載正確 |  |
|  |  |  |  |  |  | 占列管 土地比率 |
| 1 | 租賃 | 242 | 163 | 67.36 | 79 | 32.64 |
| 2 | 代管 | 666 | 171 | 25.68 | 154 | 23.12 |
| 3 | 合作經營 | 156 | 81 | 51.92 | 46 | 29.49 |
| 4 | 設定地上權 | 20 | 16 | 80.00 | 1 | 5.00 |
| 5 | 參與都市更新 | 109 | 53 | 48.62 | 15 | 13.76 |
| 6 | 匡列作社會住宅 | 213 | 170 | 79.81 | 33 | 15.49 |
| 資料來源：整理自政戰局提供之資料。 |  |  |  |  |  |  |

國防部及各軍種為有效執行眷地維護管理及活化工作，每年均訂有「國軍老舊眷村（地）管理維護暨活化實施計畫」，以一級輔導一級方式分由各軍種巡清維護，並自106年度起增修「國軍老舊眷村改建土地填報系統」（下稱土地填報系統）各項功能。經查國防部所屬辦理列管眷地管理活化暨土地填報系統資訊管理作業，核有：A.陸軍司令部所屬第六軍團指揮部未依規定執行列管之「昊天嶺不適用營地」（面積11萬餘平方公尺，下稱昊天嶺）巡管作業，致未及時察覺昊天嶺有長期被占用（葬）情事；B.國防部政治作戰局（下稱政戰局）為活化空置眷地，將「樟樹灣空置營地」（下稱樟樹灣）之部分土地出租作收費停車場使用，惟未察覺承租廠商長期占用出租土地周邊眷地使用收益情事；C.政戰局列管眷改總冊土地辦理租賃等6種活化運用態樣計1,406筆，登載於土地填報系統之比率僅介於25.68％至80％之間，且系統登載之土地活化資訊正確率僅介於5％至32.64％之間（表1），土地填報系統資訊之完整性及正確性均待加強等情事，經函請國防部督促檢討改善。據復：A.將持續要求各軍種確依規定落實眷地巡管作業，爾後若有因巡管不實而肇生遭占用情事，將依情節輕重檢討人員疏責；B.已重新測量停車場實際使用面積，並依契約規定要求廠商繳納懲罰性違約金，爾後將運用地籍圖套繪方式比對列管眷地有無越界使用，避免類案再生；C.將律定專責人員管理土地填報系統，每月將填報情形函知各軍種，並每季召開管制會議，以精進系統之正確性。

（3）　國防部政治作戰局辦理列管眷地實施都市更新計畫，以活化老舊眷村土地、增進公共利益及改善都市景觀，惟未善用內政部都市更新推動小組機制，協調中央機關及地方政府解決窒礙問題，致相關案件推動時程冗長，眷地長年閒置，亟待研謀改善。

| 表2 政戰局委託城鄉分署辦理閒置眷地都市更新案件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：平方公尺 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 所在 市縣別 | 案名 | 實施者 | 辦理情形 | 更新面積 |
| 合計 |  |  |  |  | 119,122 |
| 1 | 新竹市 | 新竹市東區成功段100地號等5筆眷改土地都市更新事業計畫案 | 遠雄建設事業股份有限公司 | 終止辦理 | 6,814 |
| 2 | 新竹市 | 新竹市東區光復段1032地號等32筆眷改土地都市更新事業計畫案 | 理銘開發股份有限公司 | 送審計畫 | 29,216 |
| 3 | 新竹市 | 新竹市東區復中段627地號等27筆眷改土地都市更新事業計畫案 | 遠雄建設事業股份有限公司 | 送審計畫 | 13,900 |
| 4 | 新竹市 | 新竹市東區中央段1175地號等4筆眷改土地都市更新事業計畫案 | 金旺宏實業股份有限公司 | 已完工 | 1,145 |
| 5 | 新竹市 | 新竹市東區光復段427地號等6筆眷改土地都市更新事業計畫案 | 理銘開發股份有限公司 | 已完工 | 18,199 |
| 6 | 臺南市 | 臺南市東區精忠段街廓編號C4及C5等2處眷改土地都市更新事業計畫案 | 遠雄建設事業股份有限公司 | 研擬計畫 | 28,348 |
| 7 | 臺南市 | 九六新村都市更新事業計畫案 | 未招商 | 終止辦理 | 21,500 |
| 資料來源：整理自國防部及內政部營建署提供資料。 |  |  |  |  |  |

國防部政治作戰局（下稱政戰局）為活化老舊眷村改建土地、增進公共利益及改善都市景觀，於100年9月與內政部營建署城鄉發展分署（下稱城鄉分署）簽訂「國防部政治作戰局列管眷地實施都市更新計畫協議書」，委由該署代辦眷地都市更新作業。該局於100年間陸續將7處閒置眷地委託城鄉分署辦理都市更新招商，截至112年4月底止，招商完成後因文化資產保存及斷層帶等因素與廠商解約者2件，已完工者2件，尚在都市更新規劃審查階段者3件（表2），其中「臺南市東區精忠段街廓編號C4及C5等2處眷改土地都市更新事業計畫案」因涉及臺南市政府都市發展願景及所提回饋項目需求等情，廠商刻正研議都市更新事業計畫內容；「新竹市東區復中段627地號等27筆眷改土地都市更新事業計畫案」及「新竹市東區光復段1032地號等32筆眷改土地都市更新事業計畫案」等2案，廠商於104年間將事業計畫報核，經新竹市政府於110年間審退，迄未完成事業計畫送審作業。經查該等3案執行情形，內政部已設置該部都市更新推動小組，其任務包含協調跨機關都市更新推動事項，其成員包含內政部、國防部及直轄市政府代表，亦可邀集其他縣市政府代表與會，惟政戰局未將前述3案窒礙問題提報該小組進行跨機關協調，並列管其推動情形，致上揭3案件進展遲緩，眷地長年閒置，迄未達成活化老舊眷村土地目標，經函請國防部查明妥處。據復：已請城鄉分署依契約規定，協助實施者完成都市更新事業計畫之擬定及修正作業，並將窒礙問題提報內政部都市更新推動小組尋求解決方式，俾利都市更新推動遂行。

# 6.　110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告非營業部分內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者1項（表3），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

| 表3 110年度審核報告非營業部分所列國軍老舊眷村改建基金重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| （1）國防部為有效管理列管眷地，每年均令頒實施計畫並建置土地填報系統，以利管理及維護作業遂行，惟各級單位辦理巡管維護及土地填報系統管理作業情形，間有未臻周妥情事，亟待檢討妥處。 | 因部分管理單位辦理巡管作業，及土地填報系統資料之正確性與完整性等，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（2）」。 |
| （2）國防部運用閒置眷地委託專責單位辦理都市更新，以促進閒置公有地有效利用，惟未能確實掌握案件辦理情形，並周延管制作為，亟待研謀改善。 | 因部分都市更新計畫案件推動時程冗長，眷地長年閒置，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（3）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 眷改特別預算已持續保留多年，相關作業將進入終端階段，惟眷改基金連年產生短絀，且淨值已為負值，營運資金多仰賴特別預算撥充國軍不適用眷地之週轉金，現有財務狀況恐難償還鉅額週轉金，亟待研謀改善。 |  |

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 國軍老舊眷村改建基金收支餘絀審定表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 1,109,749,000 | 1,572,432,974 | － | 1,572,432,974 | 462,683,974 | 41.69 |
| 銷貨收入 | 1,085,796,000 | 1,543,409,162 | － | 1,543,409,162 | 457,613,162 | 42.15 |
| 投融資業務收入 | 23,941,000 | 29,014,877 | － | 29,014,877 | 5,073,877 | 21.19 |
| 其他業務收入 | 12,000 | 8,935 | － | 8,935 | - 3,065 | - 25.54 |
| 業務成本與費用 | 1,937,385,000 | 1,340,201,334 | － | 1,340,201,334 | - 597,183,666 | - 30.82 |
| 銷貨成本 | 777,815,000 | 1,134,918,629 | － | 1,134,918,629 | 357,103,629 | 45.91 |
| 投融資業務成本 | 12,418,000 | 12,584,881 | － | 12,584,881 | 166,881 | 1.34 |
| 行銷及業務費用 | 1,123,458,000 | 153,105,945 | － | 153,105,945 | - 970,352,055 | - 86.37 |
| 管理及總務費用 | 23,694,000 | 39,591,879 | － | 39,591,879 | 15,897,879 | 67.10 |
| 業務賸餘（短絀） | - 827,636,000 | 232,231,640 | － | 232,231,640 | 1,059,867,640 | -- |
| 業務外收入 | 299,128,000 | 2,811,103,418 | - 2,335,834,002 | 475,269,416 | 176,141,416 | 58.88 |
| 財務收入 | 44,609,000 | 84,361,020 | － | 84,361,020 | 39,752,020 | 89.11 |
| 其他業務外收入 | 254,519,000 | 2,726,742,398 | - 2,335,834,002 | 390,908,396 | 136,389,396 | 53.59 |
| 業務外費用 | 385,669,000 | 449,588,228 | － | 449,588,228 | 63,919,228 | 16.57 |
| 其他業務外費用 | 385,669,000 | 449,588,228 | － | 449,588,228 | 63,919,228 | 16.57 |
| 業務外賸餘（短絀） | - 86,541,000 | 2,361,515,190 | - 2,335,834,002 | 25,681,188 | 112,222,188 | -- |
| 本期賸餘（短絀） | - 914,177,000 | 2,593,746,830 | - 2,335,834,002 | 257,912,828 | 1,172,089,828 | -- |

| 國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補審定表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | － | 2,593,746,830 | - 2,335,834,002 | 257,912,828 | 257,912,828 | -- |
| 本期賸餘 | － | 2,593,746,830 | - 2,335,834,002 | 257,912,828 | 257,912,828 | -- |
| 分配之部 | － | 2,593,746,830 | - 2,335,834,002 | 257,912,828 | 257,912,828 | -- |
| 填補累積短絀 | － | 2,593,746,830 | - 2,335,834,002 | 257,912,828 | 257,912,828 | -- |
| 未分配賸餘 | － | － | － | － | － | -- |
| 短絀之部 | 105,911,878,000 | 106,233,918,744 | － | 106,233,918,744 | 322,040,744 | 0.30 |
| 本期短絀 | 914,177,000 | － | － | － | - 914,177,000 | - 100.00 |
| 前期待填補之短絀 | 104,997,701,000 | 106,233,918,744 | － | 106,233,918,744 | 1,236,217,744 | 1.18 |
| 填補之部 | － | 2,593,746,830 | - 2,335,834,002 | 257,912,828 | 257,912,828 | -- |
| 撥用賸餘 | － | 2,593,746,830 | - 2,335,834,002 | 257,912,828 | 257,912,828 | -- |
| 待填補之短絀 | 105,911,878,000 | 103,640,171,914 | 2,335,834,002 | 105,976,005,916 | 64,127,916 | 0.06 |

| 國軍老舊眷村改建基金餘絀審定後現金流量表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 914,177,000 | 257,912,828 | 1,172,089,828 | -- |
| 利息股利之調整 | - 44,609,000 | - 84,361,020 | - 39,752,020 | 89.11 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | - 958,786,000 | 173,551,808 | 1,132,337,808 | -- |
| 調整項目 | 1,891,807,000 | 3,208,422,674 | 1,316,615,674 | 69.60 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 933,021,000 | 3,381,974,482 | 2,448,953,482 | 262.48 |
| 收取利息 | 44,609,000 | 54,100,295 | 9,491,295 | 21.28 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 977,630,000 | 3,436,074,777 | 2,458,444,777 | 251.47 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 2,500,000,000 | 1,750,589,274 | - 749,410,726 | - 29.98 |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 336,000,000 | 329,985,719 | - 6,014,281 | - 1.79 |
| 減少無形資產及其他資產 | － | 869,035 | 869,035 | -- |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | － | - 10,993,233 | - 10,993,233 | -- |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | － | - 65,542,891 | - 65,542,891 | -- |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,836,000,000 | 2,004,907,904 | - 831,092,096 | - 29.31 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | 10,577,496 | 10,577,496 | -- |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | - 2,500,000,000 | - 2,715,196,698 | - 215,196,698 | 8.61 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 2,500,000,000 | - 2,704,619,202 | - 204,619,202 | 8.18 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 1,313,630,000 | 2,736,363,479 | 1,422,733,479 | 108.31 |
| 期初現金及約當現金 | 2,250,296,000 | 1,559,504,763 | - 690,791,237 | - 30.70 |
| 期末現金及約當現金 | 3,563,926,000 | 4,295,868,242 | 731,942,242 | 20.54 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 國軍老舊眷村改建基金餘絀審定後平衡表 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 24,627,769,053 | 100.00 | 25,191,009,579 | 100.00 | - 563,240,526 | - 2.24 |
| 流動資產 | 21,958,100,363 | 89.16 | 22,137,951,428 | 87.88 | - 179,851,065 | - 0.81 |
| 現金 | 4,295,868,242 | 17.44 | 1,559,504,763 | 6.19 | 2,736,363,479 | 175.46 |
| 流動金融資產 | 13,050,000,000 | 52.99 | 14,800,002,700 | 58.75 | - 1,750,002,700 | - 11.82 |
| 應收款項 | 75,604,554 | 0.31 | 68,097,279 | 0.27 | 7,507,275 | 11.02 |
| 存貨 | 4,456,420,269 | 18.10 | 5,591,338,898 | 22.20 | - 1,134,918,629 | - 20.30 |
| 預付款項 | 69,214,065 | 0.28 | 115,600,425 | 0.46 | - 46,386,360 | - 40.13 |
| 短期貸墊款 | 10,993,233 | 0.04 | 3,407,363 | 0.01 | 7,585,870 | 222.63 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 2,487,919,887 | 10.10 | 2,877,884,482 | 11.42 | - 389,964,595 | - 13.55 |
| 長期貸款 | 2,487,919,887 | 10.10 | 2,807,795,957 | 11.15 | - 319,876,070 | - 11.39 |
| 長期墊款 | － | － | 70,088,525 | 0.28 | - 70,088,525 | - 100.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 49,604 | 0.00 | 94,186 | 0.00 | - 44,582 | - 47.33 |
| 機械及設備 | － | － | 8,542 | 0.00 | - 8,542 | - 100.00 |
| 交通及運輸設備 | 22,160 | 0.00 | 31,660 | 0.00 | - 9,500 | - 30.01 |
| 什項設備 | 27,444 | 0.00 | 53,984 | 0.00 | - 26,540 | - 49.16 |
| 其他資產 | 181,699,199 | 0.74 | 175,079,483 | 0.70 | 6,619,716 | 3.78 |
| 什項資產 | 181,699,199 | 0.74 | 175,079,483 | 0.70 | 6,619,716 | 3.78 |
| 合計 | 24,627,769,053 | 100.00 | 25,191,009,579 | 100.00 | - 563,240,526 | - 2.24 |

註：信託代理與保證資產（負債），111年底及110年底各有252,018,838元及204,763,810元。

| 國軍老舊眷村改建基金餘絀審定後平衡表 （續） 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 70,000,217,969 | 284.23 | 70,821,371,323 | 281.14 | - 821,153,354 | - 1.16 |
| 流動負債 | 2,578,914,668 | 10.47 | 593,998,068 | 2.36 | 1,984,916,600 | 334.16 |
| 應付款項 | 2,575,490,061 | 10.46 | 332,221,638 | 1.32 | 2,243,268,423 | 675.23 |
| 預收款項 | 3,424,607 | 0.01 | 261,776,430 | 1.04 | - 258,351,823 | - 98.69 |
| 其他負債 | 67,421,303,301 | 273.76 | 70,227,373,255 | 278.78 | - 2,806,069,954 | - 4.00 |
| 什項負債 | 67,421,303,301 | 273.76 | 70,227,373,255 | 278.78 | - 2,806,069,954 | - 4.00 |
| 淨值 | - 45,372,448,916 | - 184.23 | - 45,630,361,744 | - 181.14 | 257,912,828 | - 0.57 |
| 基金 | 60,603,557,000 | 246.08 | 60,603,557,000 | 240.58 | － | － |
| 基金 | 60,603,557,000 | 246.08 | 60,603,557,000 | 240.58 | － | － |
| 累積餘絀 | - 105,976,005,916 | - 430.31 | - 106,233,918,744 | - 421.71 | 257,912,828 | - 0.24 |
| 累積短絀 | - 105,976,005,916 | - 430.31 | - 106,233,918,744 | - 421.71 | 257,912,828 | - 0.24 |
| 合計 | 24,627,769,053 | 100.00 | 25,191,009,579 | 100.00 | - 563,240,526 | - 2.24 |