六、經濟部主管

(一)經濟作業基金

政府為促進經濟發展，依據科技產業園區設置管理條例、產業創新條例及中小企業發展條例等規定，設立經濟作業基金（含科技產業園區作業基金、產業園區開發管理基金、中小企業發展基金等3個分基金）。該基金111年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理有關科技產業園區、工業區之營運與管理，支援輔導中小企業設備更新等。111年度營運項目3項，實施結果，實際數較原預計減少者1項，相同者2項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 科技產業園區 管理維護 | 平方 公尺 | 5,303,092 | 5,303,092 | － | － |  |
| 污水處理營運 | 千立方 公尺 | 83,195 | 77,477 | - 5,717 | - 6.87 |  |
| 專案貸款 | 千元 | 500,000 | 500,000 | － | － |  |

註：本表係就營運項目實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。

2.　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，業務短絀10億5,045萬餘元，業務外賸餘2億9,439萬餘元，審定本期短絀7億5,606萬餘元，較預算短絀15億2,080萬餘元，減少7億6,474萬餘元，約50.29％，主要係產業園區開發管理分基金之利澤及台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物未如預期，出售土地及建築物收入減幅小於投資取得不動產轉列成本減幅所致。各分基金中，中小企業發展分基金本期短絀17億2,207萬餘元，主要係收入不敷支應輔導中小企業發展相關專業服務費及育成中心營運維持費等所致。至所屬分預算營運情形，請參閱後附收支餘絀概況表。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　111年度決算經行政院核定短絀756,062,471元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　111年度決算審定短絀756,062,471元，其中：

A.　科技產業園區作業分基金賸餘445,604,153元，連同前期未分配賸餘587,927,884元，合計賸餘1,033,532,037元，經依預算撥充基金707,285,000元，及依預算解繳公庫27,186,000元後，尚有未分配賸餘299,061,037元。

B.　產業園區開發管理分基金賸餘520,406,806元，連同前期未分配賸餘9,130,634,062元，合計賸餘9,651,040,868元，經依預算提存公積6,544,511,000元後，尚有未分配賸餘3,106,529,868元。

C.　中小企業發展分基金短絀1,722,073,430元，連同前期待填補之短絀6,756,436,648元，合計短絀8,478,510,078元，全數列為待填補之短絀。

4.　現金流量之查核

111年度期初現金及約當現金156億4,691萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減60億7,778萬餘元，期末現金及約當現金為95億6,913萬餘元；其現金及約當現金淨減數與預算淨增數9億87萬餘元，相距69億7,865萬餘元，主要係產業園區開發管理分基金配合業務需求及增加資金運用效益，將部分現金轉作定期存款，投資活動產生淨現金流出較預計增加所致。

5.　重要審核意見

（1）　工業局訂有強制收回產業園區閒置土地之機制規定，以活化所轄工業區閒置土地，惟部分租售土地公告閒置逾2年尚未利用，或以設置地面型太陽光電設施解除列管，土地用途未能發揮產業園區設置目標，亟待研謀妥處，以有效發揮工業用地生產價值。

政府為因應我國產業用地面臨土地價格上漲，防止工業區土地囤積，活化工業區閒置土地，於106年11月22日修正公布之產業創新條例（下稱產創條例），增訂第46條之1，經濟部並於107年5月10日訂定產業園區閒置土地認定與輔導使用及強制拍賣辦法（下稱輔導使用及強制拍賣辦法），採漸進式之多元行政管制措施（包含行政指導、限期改善、罰鍰及協商等），活化工業區閒置土地，倘廠商持續閒置土地，土地所有權人無意願將土地依法有效利用，則透過公開強制拍賣釋出土地。經濟部工業局（下稱工業局）於107年9月至112年2月間，依產創條例第46條之1公告閒置土地428筆、面積合計251.28公頃（表1）。經查執行情形，核有：A.按產創條例第46條之1規定，中央主管機關設置之產業園區，土地所有權人無正當理由已持續閒置土地相當期間，主管機關得公告及通知土地所有權人及利害關係人，於2年期限內依法完成建

表1　工業局公告產業園區閒置土地概況

單位：筆、公頃

| 公告日期 | 公告年度 | 筆數 | 土地面積 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 428 | 251.28 |
| 107年9月26日 | 107 | 344 | 214.50 |
| 109年1月30日 | 108 | 47 | 20.20 |
| 110年2月23日 | 109 | 23 | 10.75 |
| 111年1月21日 | 110 | 7 | 2.69 |
| 112年2月23日 | 111 | 7 | 3.14 |

資料來源：整理自工業局提供資料。

築使用。惟截至111年8月底止，公告閒置土地421筆、面積合計248.14公頃，已實際運用者238.23公頃，仍有9.91公頃尚無利用計畫，其中4.84公頃屬於107年9月26日公告之閒置土地；又107年度公告閒置土地所有權人，經公告後屆滿2年緩衝期，而未於期限內向工業局申請展延者，工業局雖處以罰鍰，並以行政契約方式完成協商，惟截至111年11月底止，尚有屏南（22平方公尺）、利澤工業區（0.15公頃）各1案共2案尚無施工進度，雲林科技（0.37公頃）、彰濱工業區（1.25公頃）各1案共2案已屆改善計畫期限仍未完工。另工業局公告上開閒置土地，其中公告107及108年度之234.70公頃（391筆），截至111年11月底止，計有214.89公頃（298筆）土地申請者提出展延，並有81.04公頃（131筆）土地提出2次以上展延（表2），

表2　產業園區經公告閒置土地申請展延情形

單位：筆、公頃

| 公告 年度 | 合計 |  | 展延2次以上 |  | 展延1次 |  | 未申請 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 筆數 | 面積 | 筆數 | 面積 | 筆數 | 面積 | 筆數 | 面積 |
| 合計 | 391 | 234.70 | 131 | 81.04 | 167 | 133.85 | 93 | 19.81 |
| 107 | 344 | 214.50 | 129 | 76.63 | 125 | 119.13 | 90 | 18.74 |
| 108 | 47 | 20.20 | 2 | 4.41 | 42 | 14.72 | 3 | 1.07 |

註：1.本表資料統計至111年11月底。

2.資料來源：整理自工業局提供資料。

顯示9成以上閒置土地皆申請展延，並有公告閒置逾2年仍無施工進度；B.截至111年8月底止，上開107及108年度公告工業區閒置土地，計有利澤、龜山、新竹、彰濱、南崗、斗六、雲林科技及安平等8處工業區，共計33.21公頃（31家廠商）之閒置土地係以設置地面型太陽光電設施解除列管，約占公告閒置土地面積14.15％。按內政部107年4月公布之全國國土計畫，其中能源設施發展策略中有關太陽能光電部分，屋頂型將推動民宅、工廠、農業設施等設置，地面型將利用地層下陷、不利耕作土地、受污染土地及鹽業用地等設置，惟利用產業園區產業用地設置地面型太陽光電設施，顯與全國國土計畫能源設施發展策略有所差異，亦未符合產業園區增進國家經濟發展、促進產業升級，及提供廠商投資設廠所需用地之設置目的，經函請工業局研謀善策，以充分發揮工業區土地經濟效能。據復：A.持續對已公告閒置土地輔導追蹤列管建廠使用，相關執行方式包括由服務中心逐案親訪，瞭解並評估影響建廠各種情況，予以適度協助。另對屆期空地未使用、2年內無作為仍不提任何方案廠商，倘仍不配合，將處土地所有權人罰鍰並通知於1個月提改善計畫，以提升土地所有權人強化土地使用之意願；B.將持續鼓勵土地所有權人強化土地使用，於112年3月針對工業區閒置土地設置地面型太陽能廠商訪談及召開會議，後續定期召開會議追蹤土地使用強度及效能。

（2）　工業局轄管工業區部分污水處理廠營運績效欠佳，待清運之污泥量未減反增，又違反環保法規遭裁罰金額逐年增加，亟待檢討改善，俾利工業區永續經營。

政府為利我國區域工業均衡發展，編定開發工業區提供產業作為生產基地、設置污水處理廠以協助區內廠商廢（污）水排放處理，並成立產業園區開發管理基金，由工業局為管理機關負責執行產業園區營運管理。截至111年底止，工業局計已開發62處工業區、設置43座污水處理廠，其中12座係採公辦民營方式委外辦理，其餘31座則由該局自行操作管理。經查工業局辦理所轄污水處理廠營運管理情形，核有下列事項：

表3　111年度工業區污水處理廠營運績效欠佳情形

單位：座

| 績效欠佳類型 | 數量 | 名稱 |
| --- | --- | --- |
| 由賸餘轉短絀 | 1 | 永康 |
| 短絀增加 | 12 | 土城、桃園幼獅、全興、彰濱（含鹿港、線西、金屬表面專區）、嘉太、新營、安平、永安、屏南、屏東 |
| 賸餘減少 | 8 | 林口工二、龜山、大甲幼獅、南崗、雲林科技（含竹圍子）、民雄、台南科技 |
| 營運雖有改善 惟仍短絀 | 11 | 大園、中壢、台中、大里、官田、鳳山、內埔、和平及光華、龍德及利澤 |

資料來源：整理自工業局提供資料。

A.　工業區部分污水處理廠營運績效欠佳，亟待研提有效降低營運成本對策妥處，以提升整體營運績效：工業局所轄大武崙等43座污水處理廠（含公辦民營污水處理廠）111年度營運結果，污水處理系統使用費收入12億3,279萬餘元，連同權利金收入1億5,728萬餘元，不敷支應營運成本16億4,497萬餘元，致發生短絀2億4,162萬餘元，且較110年度短絀1億8,474萬餘元，增加短絀5,688萬餘元，約30.79％，又發生短絀者計有24座污水處理廠，短絀金額介於129萬餘元至2億243萬餘元間，約占全部43座之55.81％。又43座污水處理廠111年度營運結果，與110年度相較，其中由賸餘轉短絀者，計有永康1座；短絀增加者，計有土城等12座；賸餘減少者，計有林口工二等8座；營運雖有改善惟仍短絀者，計有大園等11座，合計32座（表3），約占全部43座之74.42％，據說明主要係污水處理系統使用費率偏低，無法反映處理成本等所致，經函請工業局研謀妥處，以改善污水處理廠營運績效。據復：持續督導工業區污水處理廠辦理污泥減量措施、強化設備維護保養工作等，以減少支出；辦理廠商稽查及聯合稽查計畫，增加收入，及推動污水處理廠公辦民營，於112年1月1日完成彰濱（鹿港區、金屬專區）、聯合污水廠（大發廠）及屏東污水處理廠委外營運。

表4　工業局自營污水處理廠近3年度累積未清運污泥量呈逐年增加情形

單位：公噸

| 年底 廠別 | 109 | 110 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 111 | 較109年底 增加量 |
| 大發 | 5,437.87 | 5,843.63 | 5,979.18 | 541.31 |
| 台南科技 | 7.90 | 19.50 | 475.18 | 467.28 |
| 臨海 | 5,673.95 | 5,830.46 | 5,934.26 | 260.31 |
| 龜山 | 0.62 | 39.63 | 126.12 | 125.50 |
| 新北產業園區 | 6.56 | 6.65 | 20.68 | 14.12 |
| 安平 | 25.92 | 29.40 | 38.46 | 12.54 |
| 和平 | 5.85 | 9.00 | 10.61 | 4.76 |

資料來源：整理自工業局提供資料。

B.　部分自行操作管理之污水處理廠累積尚未清運污泥量未減反增，或有堆置場容量不足及大量未清運污泥堆置廠區等情事，恐影響污水處理廠操作設備運轉及肇致環境污染之虞，亟待研謀改善，強化污泥去化成效：工業局自行操作管理污水處理廠計31座，除林園污水處理廠為中繼站，僅進行初級處理及海洋放流，未產生污泥外，其餘30座污水處理廠111年度之污泥產出量為24,019.32公噸，連同110年底累積未清運污泥量17,324.87公噸，合計41,344.19公噸，111年度清運結果，實際清運總量22,125.55公噸，清運比率僅53.52％，累積未清運總量19,218.64公噸，較109年底及110年底之累積未清運污泥量，分別增加1,427.30公噸（約8.02％）、1,893.77公噸（約10.93％），其中大發、台南科技、臨海、龜山、新北產業園區、安平及和平等7座污水處理廠之污泥堆置量有逐年遞增情事（表4）。另上開30座自行操作污水處理廠，除龜山污水處理廠，因無室內堆置場，業經環保單位同意清運之污泥，以太空包方式暫放廠內道路外，其餘光華、南崗、鳳山、大發、臨海及屏南等6座之暫存未清運污泥量逾堆置場容量，大甲幼獅、南崗、臨海及大發等4座之暫存未清運污泥量逾1,000公噸等情事，據說明主要係污泥最終處置廠處理量能不足，造成污泥處理費高漲，相關委外清運處理招標不易，爰將污泥暫存各該廠內堆置場、曬乾床，或蓄積於處理單元內等所致。鑑於大量未清運污泥堆置廠區恐有影響污水處理廠設備操作單元正常運轉及易肇致環境污染之虞，經函請工業局研謀妥處，強化污泥去化成效，確保工業區污水處理設備發揮經濟效益並兼顧環境保護。據復：已積極統籌污泥處置費運用，加速提前辦理委託清運發包作業，持續管控各污水處理廠之污泥清運，並加強污泥減量措施，改善污泥曬乾床及污泥脫水機功能性，降低污泥含水率，減少污泥暫存量，另依各廠污泥委託清理情形，調整節餘經費續辦第二次污泥委託清理作業，加速去化污水處理廠內暫存污泥。

圖1　工業區污水處理廠違反環保法規遭裁罰金額

千元

年度

註：1.「其他」包含平鎮等22處工業區。

2.資料來源：整理自工業局提供資料。

C.　部分工業區污水處理廠違反環保法規遭裁罰金額逐年增加，且管理機構未落實委外監督管理，亟待檢討改善，強化監督機制，有效降低污水排放違規情事發生：工業局為確保所轄工業區污水處理廠污水排放符合規定及運作績效，訂定工業區污水處理廠營運管理要點及工業區公辦民營污水處理廠監督機制作業（下稱監督作業）。依據監督作業第5點作業程序規定，工業局工業區環境保護中心（下稱環保中心）應每季召開公辦民營工業區污水處理廠之監督管理會議，並督導下水道系統營運中心不符事項，改善辦理情形。惟查各工業區107至111年度因污水排放違反環保法規遭環保機關裁罰件數介於16至25件間，裁罰金額介於1,155萬餘元至3,630萬餘元間，裁罰金額呈逐年增加趨勢（圖1），又以裁罰金額分析，以中壢工業區4,148萬餘元（42.40％）最多，觀音工業區3,440萬餘元（35.16％）次之，新竹工業區908萬餘元（9.29％）再次之，主要係排放廢（污）水未符合放流水標準所致，又中壢工業區110及111年度遭裁罰金額達848萬餘元及2,875萬餘元，占各該年度裁罰金額之41.26％、79.19％，據環保中心說明，主要係因該工業區內偶有廠商違規排放高濃度廢水，造成污水處理系統無法負荷，致放流水未符合排放標準而受罰，中壢工業區污水處理廠於109年10月開始委外代操作後，其罰鍰雖由委外廠商自行繳納，惟頻遭裁罰情形影響機關形象。另環保中心依規定應每季召開公辦民營工業區污水處理廠之監督管理會議，惟110及111年度均僅召開1次監督管理會議，且會議內容多屬工作協調項目之討論研商，尚未針對區內廠商排放高濃度廢水等違規受罰、缺失改善及異常通報等事項進行督導討論，核與監督作業規定不符，委外監督機制未能有效落實，經函請工業局研謀善策妥處，以強化監督機制，有效降低污水排放違規情事發生。據復：每年進行設備汰換，並持續推動老舊污水處理廠委外營運、中壢污水處理廠辦理擴建工程，另觀音污水處理廠已針對廠商放流水氨氮項目進行異常收費、輔導改善及加強廠商前處理查核；新竹污水處理廠已完成異常設備修復作業。又將持續召開監督管理會議，加強督導下水道系統營運中心不符事項及改善辦理情形。

（3）　加工處辦理屏東擴區計畫，執行進度落後，又建置科技產業園區廢（污）水納管機制之e化管理系統，尚未完成進駐廠商資料建檔作業，影響整體e化管理之推動，允宜研謀改善，俾完善園區營運管理機制。

表5　科技產業園區污水下水道納管廠商e化管理情形

單位：家、％

| 園區別 | 納管廠商 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 系統 建檔 |  |
|  |  |  | 占比 |
| 合 計 | 454 | 185 | 40.75 |
| 高雄楠梓（註1） | 127 | 77 | 60.63 |
| 高雄前鎮 （註1） | 188 | 47 | 25.00 |
| 臺中潭子 | 60 | 22 | 36.67 |
| 臺中港 | 79 | 39 | 49.37 |

註：1.高雄楠梓含第二園區，高雄前鎮含臨廣園區。

2.本表資料統計至111年10月底。

3.資料來源：整理自加工處提供資料。

加工出口區管理處（下稱加工處）及所屬轄管楠梓等9個科技產業園區，為我國重要產業發展基地，並設置科技產業園區作業基金，辦理園區之開發、維護及管理。經查執行情形，核有：A.加工處依據「配合臺商回臺土地需求-中南部產業園區開發方案」及原加工出口區設置管理條例，規劃辦理屏東科技產業園區（擴區）設置計畫（下稱屏東擴區計畫），以因應臺商回流、滿足廠商擴廠需求及引進新興產業，計畫期程自109年下半年至112年6月，總經費9億1,660萬餘元，截至111年底止，已編列預算數2億7,300萬元，累計執行數1億6,180萬餘元，執行率59.27％。依核定屏東擴區計畫陸、6.1之開發期程預估進度列載，預計於110年9月完成農地變更，110年11月完成環境影響說明書及區域計畫變更說明書之撰擬與提送審議，110年12月公告招商，111年3月辦理園區開發工程公告招標，並於112年5月底完工。惟因環境影響評估及開發計畫審查作業期程未如預期，分別延至111年9月1日經內政部區域計畫委員會審查通過開發計畫暨細部計畫、111年9月16日經環境保護署同意備查環境影響說明書，且截至111年底止，尚未完成工程決標作業，執行進度落後，將影響後續營運期程；B.加工處為e化管理園區廢（污）水及建立其管理資訊資料庫，於105年12月建置「經濟部加工出口區園區納管廠商e化管理系統」（下稱e化管理系統），續於107至111年度之事業廢水處理功能查核及污水下水道管理計畫編列系統維護及功能擴充費用計817萬元，於系統項下設有納管系統、繳費管理、管道管理、預警作業、查察作業、園區地圖、統計報表、環保處分資料等功能，並可匯入園區事業環保處分資料，以瞭解廠商歷來環保處分狀況，主動協助改善。惟查截至111年10月底止，加工處轄管高雄楠梓、高雄前鎮、臺中潭子及臺中港等4處科技產業園區污水下水道納管廠商計454家，e化管理系統建檔廠商僅185家（40.75％），尚有269家（59.25％）仍未完成資料建檔作業（表5），又加工處已於110年完成增置環保處分資料庫，定期更新各園區事業之空氣污染、污水、廢棄物、毒化物等環保相關處分資料，以供管理廠商、輔導改善及預警作業等加值運用，然因系統迄未完成全區廠商建檔，未建檔廠商除無法連結上開資料運用外，仍以傳統人工或紙本作業處理管道申辦、排污計費收繳等事項，未能有效發揮系統建置功能，經函請加工處研謀改善。據復：A.開發工程報經經濟部同意採最有利標方式辦理，已於112年1月19日決標，將督促施工廠商依契約積極施工；B.高雄楠梓等4處園區未完成資料建置之269家廠商，已於112年2月8日全數登錄完成，並將運用系統辦理污水處理納管費計費、開單及水質自動監測示警功能。

6.　110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告非營業部分內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表6），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

表6　110年度審核報告非營業部分所列經濟作業基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （1）部分工業局轄屬工業區尚未納入用水申報範圍，且存有用水回收率、節水率偏低情事，又污水處理廠營運績效欠佳或尚未設置污水處理廠，亟待檢討改善，以利工業區永續經營。 | 因工業區部分污水處理廠營運績效仍欠佳，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（2）」。 |
| （2）工業局工業區土地租售逾9成，惟部分租售土地久未建廠，或公告閒置逾2年尚未建廠使用，又地方政府及民間編定工業區閒置產業用地之清查作業仍欠積極，亟待研謀善策，以提升產業用地使用效能。 | 因部分租售土地公告閒置逾2年仍尚未利用，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（1）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）科技產業園區作業基金近年呈現賸餘，惟部分污水處理廠連年短絀，污水處理量未及設計3成、廠商長期營運不佳僅繳納最低管理費，或土地長期閒置，亟待研謀改善，以提升園區營運效益及產業用地效能。 |  |
| （2）中小企業發展基金長期仰賴公務預算撥充財源挹注，財務狀況顯難有效改善且日益惡化，亟待檢討該基金劃歸作業基金之妥適性，研謀有效對策妥處，以利基金長期且永續營運。 |  |

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況，分別列表如次：

| 經濟作業基金收支餘絀審定表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 |  | 修正數 | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 業務收入 | 8,916,072,000 | 7,476,057,187 |  | － | 7,476,057,187 |  | - 1,440,014,813 |  | - 16.15 |
| 勞務收入 | 3,499,804,000 | 3,230,419,039 |  | － | 3,230,419,039 |  | - 269,384,961 |  | - 7.70 |
| 銷貨收入 | 17,208,000 | 18,766,501 |  | － | 18,766,501 |  | 1,558,501 |  | 9.06 |
| 租金及權利金收入 | 800,020,000 | 832,758,549 |  | － | 832,758,549 |  | 32,738,549 |  | 4.09 |
| 投融資業務收入 | 4,479,465,000 | 3,160,203,984 |  | － | 3,160,203,984 |  | - 1,319,261,016 |  | - 29.45 |
| 其他業務收入 | 119,575,000 | 233,909,114 |  | － | 233,909,114 |  | 114,334,114 |  | 95.62 |
| 業務成本與費用 | 10,700,473,000 | 8,526,515,974 |  | － | 8,526,515,974 |  | - 2,173,957,026 |  | - 20.32 |
| 勞務成本 | 5,458,999,000 | 5,223,001,491 |  | － | 5,223,001,491 |  | - 235,997,509 |  | - 4.32 |
| 銷貨成本 | 10,167,000 | 9,968,035 |  | － | 9,968,035 |  | - 198,965 |  | - 1.96 |
| 出租資產成本 | 209,947,000 | 192,700,812 |  | － | 192,700,812 |  | - 17,246,188 |  | - 8.21 |
| 投融資業務成本 | 4,003,761,000 | 1,862,312,154 |  | － | 1,862,312,154 |  | - 2,141,448,846 |  | - 53.49 |
| 行銷及業務費用 | 649,301,000 | 856,569,173 |  | － | 856,569,173 |  | 207,268,173 |  | 31.92 |
| 管理及總務費用 | 368,298,000 | 381,964,309 |  | － | 381,964,309 |  | 13,666,309 |  | 3.71 |
| 業務賸餘（短絀） | - 1,784,401,000 | - 1,050,458,787 |  | － | - 1,050,458,787 |  | 733,942,213 |  | - 41.13 |
| 業務外收入 | 312,951,000 | 443,053,353 |  | － | 443,053,353 |  | 130,102,353 |  | 41.57 |
| 財務收入 | 65,579,000 | 264,783,218 |  | － | 264,783,218 |  | 199,204,218 |  | 303.76 |
| 其他業務外收入 | 247,372,000 | 178,270,135 |  | － | 178,270,135 |  | - 69,101,865 |  | - 27.93 |
| 業務外費用 | 49,356,000 | 148,657,037 |  | － | 148,657,037 |  | 99,301,037 |  | 201.19 |
| 財務費用 | 34,213,000 | 45,863,135 |  | － | 45,863,135 |  | 11,650,135 |  | 34.05 |
| 其他業務外費用 | 15,143,000 | 102,793,902 |  | － | 102,793,902 |  | 87,650,902 |  | 578.82 |
| 業務外賸餘（短絀） | 263,595,000 | 294,396,316 |  | － | 294,396,316 |  | 30,801,316 |  | 11.69 |
| 本期賸餘（短絀） | - 1,520,806,000 | - 756,062,471 |  | － | - 756,062,471 |  | 764,743,529 |  | - 50.29 |
| 經濟作業基金餘絀撥補審定表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 |  | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 賸餘之部 | 7,307,714,000 |  | 10,684,572,905 | － |  | 10,684,572,905 | 3,376,858,905 | 46.21 |  |
| 本期賸餘 | 278,299,000 |  | 966,010,959 | － |  | 966,010,959 | 687,711,959 | 247.11 |  |
| 前期未分配賸餘 | 7,029,415,000 |  | 9,718,561,946 | － |  | 9,718,561,946 | 2,689,146,946 | 38.26 |  |
| 分配之部 | 7,278,982,000 |  | 7,278,982,000 | － |  | 7,278,982,000 | － | － |  |
| 提存公積 | 6,544,511,000 |  | 6,544,511,000 | － |  | 6,544,511,000 | － | － |  |
| 賸餘撥充基金數 | 707,285,000 |  | 707,285,000 | － |  | 707,285,000 | － | － |  |
| 解繳公庫淨額 | 27,186,000 |  | 27,186,000 | － |  | 27,186,000 | － | － |  |
| 未分配賸餘 | 28,732,000 |  | 3,405,590,905 | － |  | 3,405,590,905 | 3,376,858,905 | 11,752.95 |  |
| 短絀之部 | 8,956,015,000 |  | 8,478,510,078 | － |  | 8,478,510,078 | - 477,504,922 | - 5.33 |  |
| 本期短絀 | 1,799,105,000 |  | 1,722,073,430 | － |  | 1,722,073,430 | - 77,031,570 | - 4.28 |  |
| 前期待填補之短絀 | 7,156,910,000 |  | 6,756,436,648 | － |  | 6,756,436,648 | - 400,473,352 | - 5.60 |  |
| 待填補之短絀 | 8,956,015,000 |  | 8,478,510,078 | － |  | 8,478,510,078 | - 477,504,922 | - 5.33 |  |

經濟作業基金所屬分預算收支餘絀概況表

中華民國111年度	單位：新臺幣千元

| 分預算名稱 | 業務收入 | 業務成本與費用 | 業務賸餘 （短絀） | 業務外收入 | 業務外費用 | 業務外賸餘 （短絀） | 本期賸餘（短絀） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 預算數 | 審定數 | 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 科技產業園區 作業基金 | 1,813,114 | 1,316,620 | 496,493 | 69,887 | 120,777 | - 50,889 | 274,412 | 445,604 | 171,192 | 62.39 |  |
| 產業園區開發 管理基金 | 5,586,411 | 5,403,636 | 182,775 | 365,467 | 27,835 | 337,631 | 3,887 | 520,406 | 516,519 | 13,288.39 |
| 中小企業 發展基金 | 76,531 | 1,806,259 | - 1,729,727 | 7,698 | 43 | 7,654 | - 1,799,105 | - 1,722,073 | 77,031 | - 4.28 |  |

註：本表係依本部審定該基金決算數額編列。

| 經濟作業基金餘絀審定後現金流量表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 1,520,806,000 | - 756,062,471 | 764,743,529 | - 50.29 |
| 利息股利之調整 | - 39,073,000 | - 240,871,560 | - 201,798,560 | 516.47 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | - 1,559,879,000 | - 996,934,031 | 562,944,969 | - 36.09 |
| 調整項目 | 4,742,099,000 | 2,246,305,373 | - 2,495,793,627 | - 52.63 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 3,182,220,000 | 1,249,371,342 | - 1,932,848,658 | - 60.74 |
| 收取利息 | 22,014,000 | 30,099,002 | 8,085,002 | 36.73 |
| 支付利息 | - 27,741,000 | - 31,080,625 | - 3,339,625 | 12.04 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 3,176,493,000 | 1,248,389,719 | - 1,928,103,281 | - 60.70 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 550,000,000 | 1,021,504,692 | 471,504,692 | 85.73 |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 8,931,000 | 1,858,033,514 | 1,849,102,514 | 20,704.32 |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 | 75,376,000 | 45,696,919 | - 29,679,081 | - 39.37 |
| 減少無形資產及其他資產 | 152,290,000 | 4,017,413,836 | 3,865,123,836 | 2,538.00 |
| 收取利息 | 26,984,000 | 111,325,154 | 84,341,154 | 312.56 |
| 收取股利 | 17,816,000 | 59,215,895 | 41,399,895 | 232.37 |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | - 500,000,000 | - 14,365,778,334 | - 13,865,778,334 | 2,773.16 |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - 3,198,722,000 | - 1,287,648,186 | 1,911,073,814 | - 59.74 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | - 617,216,000 | - 461,899,836 | 155,316,164 | - 25.16 |
| 增加無形資產及其他資產 | - 10,155,000 | - 4,009,664,642 | - 3,999,509,642 | 39,384.63 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 3,494,696,000 | - 13,011,800,988 | - 9,517,104,988 | 272.33 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 281,058,000 | 11,039,532,276 | 10,758,474,276 | 3,827.85 |
| 增加長期負債 | 160,000,000 | － | - 160,000,000 | - 100.00 |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 1,355,480,000 | 1,355,480,000 | － | － |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | - 6,131,917,592 | - 6,131,917,592 | -- |
| 減少長期負債 | - 550,278,000 | - 550,278,000 | － | － |
| 賸餘分配款 | - 27,186,000 | - 27,186,000 | － | － |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,219,074,000 | 5,685,630,684 | 4,466,556,684 | 366.39 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 900,871,000 | - 6,077,780,585 | - 6,978,651,585 | -- |
| 期初現金及約當現金 | 11,101,815,000 | 15,646,917,821 | 4,545,102,821 | 40.94 |
| 期末現金及約當現金 | 12,002,686,000 | 9,569,137,236 | - 2,433,548,764 | - 20.28 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 經濟作業基金餘絀審定後平衡表 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 206,061,055,741 | 100.00 | 197,647,706,361 | 100.00 | 8,413,349,380 | 4.26 |
| 流動資產 | 52,171,956,301 | 25.32 | 45,186,194,864 | 22.86 | 6,985,761,437 | 15.46 |
| 現金 | 9,569,137,236 | 4.64 | 15,646,917,821 | 7.92 | - 6,077,780,585 | - 38.84 |
| 流動金融資產 | 40,865,603,004 | 19.83 | 27,395,625,365 | 13.86 | 13,469,977,639 | 49.17 |
| 應收款項 | 975,466,413 | 0.47 | 1,279,117,892 | 0.65 | - 303,651,479 | - 23.74 |
| 預付款項 | 42,646,288 | 0.02 | 19,615,303 | 0.01 | 23,030,985 | 117.41 |
| 短期貸墊款 | 719,103,360 | 0.35 | 844,918,483 | 0.43 | - 125,815,123 | - 14.89 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 52,478,512,311 | 25.47 | 53,366,372,127 | 27.00 | - 887,859,816 | - 1.66 |
| 採權益法之投資 | 56,005,295 | 0.03 | 70,898,745 | 0.04 | - 14,893,450 | - 21.01 |
| 非流動金融資產 | 673,952,847 | 0.33 | 673,952,847 | 0.34 | － | － |
| 其他長期投資 | 39,711,609,315 | 19.27 | 39,735,522,915 | 20.10 | - 23,913,600 | - 0.06 |
| 長期墊款 | 10,927,276,405 | 5.30 | 11,753,932,424 | 5.95 | - 826,656,019 | - 7.03 |
| 準備金 | 1,109,668,449 | 0.54 | 1,132,065,196 | 0.57 | - 22,396,747 | - 1.98 |
| 不動產、廠房及設備 | 90,003,768,122 | 43.68 | 89,584,616,884 | 45.33 | 419,151,238 | 0.47 |
| 土地 | 66,587,253,718 | 32.31 | 64,931,346,135 | 32.85 | 1,655,907,583 | 2.55 |
| 土地改良物 | 8,746,658,853 | 4.24 | 9,386,932,893 | 4.75 | - 640,274,040 | - 6.82 |
| 房屋及建築 | 7,721,597,772 | 3.75 | 7,936,616,772 | 4.02 | - 215,019,000 | - 2.71 |
| 機械及設備 | 6,095,633,241 | 2.96 | 6,684,974,793 | 3.38 | - 589,341,552 | - 8.82 |
| 交通及運輸設備 | 308,404,319 | 0.15 | 327,117,186 | 0.17 | - 18,712,867 | - 5.72 |
| 什項設備 | 140,229,721 | 0.07 | 139,252,021 | 0.07 | 977,700 | 0.70 |
| 購建中固定資產 | 403,990,498 | 0.20 | 178,377,084 | 0.09 | 225,613,414 | 126.48 |
| 無形資產 | 52,811,189 | 0.03 | 65,612,702 | 0.03 | - 12,801,513 | - 19.51 |
| 無形資產 | 52,811,189 | 0.03 | 65,612,702 | 0.03 | - 12,801,513 | - 19.51 |
| 其他資產 | 11,354,007,818 | 5.51 | 9,444,909,784 | 4.78 | 1,909,098,034 | 20.21 |
| 什項資產 | 11,174,519,323 | 5.42 | 9,229,743,401 | 4.67 | 1,944,775,922 | 21.07 |
| 待處理資產 | 179,488,495 | 0.09 | 215,166,383 | 0.11 | - 35,677,888 | - 16.58 |
| 合計 | 206,061,055,741 | 100.00 | 197,647,706,361 | 100.00 | 8,413,349,380 | 4.26 |

註：信託代理與保證資產（負債），111年底及110年底各有4,023,380,820元及3,269,957,940元。

| 經濟作業基金餘絀審定後平衡表 (續) 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 33,607,629,035 | 16.31 | 27,616,699,003 | 13.97 | 5,990,930,032 | 21.69 |
| 流動負債 | 2,151,030,626 | 1.04 | 2,170,409,142 | 1.10 | - 19,378,516 | - 0.89 |
| 短期債務 | 550,278,332 | 0.27 | 550,278,000 | 0.28 | 332 | 0.00 |
| 應付款項 | 1,456,357,710 | 0.71 | 1,482,197,546 | 0.75 | - 25,839,836 | - 1.74 |
| 預收款項 | 144,394,584 | 0.07 | 137,933,596 | 0.07 | 6,460,988 | 4.68 |
| 長期負債 | 3,199,765,143 | 1.55 | 3,750,043,475 | 1.90 | - 550,278,332 | - 14.67 |
| 長期債務 | 3,199,765,143 | 1.55 | 3,750,043,475 | 1.90 | - 550,278,332 | - 14.67 |
| 其他負債 | 28,256,833,266 | 13.71 | 21,696,246,386 | 10.98 | 6,560,586,880 | 30.24 |
| 遞延負債 | 19,317,922 | 0.01 | 11,291,475 | 0.01 | 8,026,447 | 71.08 |
| 什項負債 | 28,237,515,344 | 13.70 | 21,684,954,911 | 10.97 | 6,552,560,433 | 30.22 |
| 淨值 | 172,453,426,706 | 83.69 | 170,031,007,358 | 86.03 | 2,422,419,348 | 1.42 |
| 基金 | 50,822,038,844 | 24.66 | 47,720,945,918 | 24.14 | 3,101,092,926 | 6.50 |
| 基金 | 50,822,038,844 | 24.66 | 47,720,945,918 | 24.14 | 3,101,092,926 | 6.50 |
| 公積 | 103,614,231,231 | 50.28 | 97,532,091,401 | 49.35 | 6,082,139,830 | 6.24 |
| 資本公積 | 89,667,825,716 | 43.52 | 89,091,868,960 | 45.08 | 575,956,756 | 0.65 |
| 特別公積 | 13,946,405,515 | 6.77 | 8,440,222,441 | 4.27 | 5,506,183,074 | 65.24 |
| 累積餘絀 | - 5,072,919,173 | - 2.46 | 2,962,125,298 | 1.50 | - 8,035,044,471 | -- |
| 累積賸餘 | － | － | 2,962,125,298 | 1.50 | - 2,962,125,298 | - 100.00 |
| 累積短絀 | - 5,072,919,173 | - 2.46 | － | － | - 5,072,919,173 | -- |
| 淨值其他項目 | 23,090,075,804 | 11.21 | 21,815,844,741 | 11.04 | 1,274,231,063 | 5.84 |
| 累積其他綜合餘絀 | 23,090,075,804 | 11.21 | 21,815,844,741 | 11.04 | 1,274,231,063 | 5.84 |
| 合計 | 206,061,055,741 | 100.00 | 197,647,706,361 | 100.00 | 8,413,349,380 | 4.26 |