(二)水資源作業基金

政府為辦理水庫、海堤、河川及排水設施之管理、清淤疏濬、災害搶修搶險、相關人才培訓及回饋措施，依據水利法規定，設立水資源作業基金（含溫泉事業發展基金1個分基金）。該基金111年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理水庫發電、給水、疏濬及清淤、觀光、溫泉政策規劃及技術研究發展等。111年度營運項目5項，實施結果，實際數較原預計增加者3項，減少者2項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 發電 | 千度 | 595,302 | 604,312 | 9,010 | 1.51 |  |
| 給水 | 千立方公尺 | 1,893,646 | 1,739,450 | - 154,196 | - 8.14 | 因應極端氣候，水庫管控出水量，及北部地區川流取水量足夠，水庫供水需求降低等所致。 |
| 疏濬及清淤 | 千元 | 2,384,527 | 3,054,601 | 670,074 | 28.10 | 配合行政院政策，增加國產砂石販售，疏濬量隨增，土石處理成本較預計增加所致。 |
| 觀光 | 人次 | 1,016,402 | 1,292,902 | 276,500 | 27.20 | 民間及機關團體申請入園活動增加，觀光人數較預計增加所致。 |
| 溫泉政策規劃及 技術研究發展 | 千元 | 5,000 | 3,403 | - 1,596 | - 31.93 | 委辦計畫結餘及業務費用支出較預計減少所致。 |

註：本表係就營運項目實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。

2.　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，業務賸餘4億6,260萬餘元，業務外賸餘3億2,793萬餘元，審定本期賸餘7億9,054萬餘元，較預算賸餘9億1,866萬餘元，減少1億2,812萬餘元，約13.95％，主要係耗水費徵收辦法於112年1月6日發布，訂於112年2月1日起開徵，111年度尚無耗水費收入等所致。至所屬分預算營運情形，請參閱後附收支餘絀概況表。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　111年度決算經行政院核定賸餘674,973,960元，本部依法審核修正增列給水銷貨收入57,784,139元、雜項收入57,784,139元，綜計增列賸餘115,568,278元，審定本期賸餘790,542,238元。

（2）　餘絀撥補　111年度決算審定賸餘790,542,238元，其中：

A.　水資源作業基金（個別）賸餘786,972,045元，全數用以填補前期累積短絀，及折減基金1,056,504,000元後，尚有待填補之短絀1,284,276,373元。

B.　溫泉事業發展分基金賸餘3,570,193元，連同前期未分配賸餘31,636,400元，合計賸餘35,206,593元，全數列為未分配賸餘。

4.　現金流量之查核

111年度期初現金及約當現金6億8,632萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增2億9,837萬餘元，期末現金及約當現金為9億8,469萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數26億1,017萬元，減少23億1,179萬餘元，主要係耗水費訂於112年2月1日起開徵，111年度尚無耗水費收入，業務活動之淨現金流入較預算減少所致。

5.　重要審核意見

（1）　水利署持續辦理水庫清淤工作有助維持水庫庫容及延長水庫壽命，惟部分主要水庫之水力排砂受限水情不確定性影響清淤執行成效，亟待研謀改善。

| 近年來由於氣候變遷所引起的極端水文事件漸趨頻繁，且短延時強降雨現象加劇水庫集水區沖蝕，造成泥砂下移輸送量增加並隨洪水流入水庫，致水庫蓄水容量降低，濁度增加造成水源調供不易，降低水源調蓄能力。國內水庫（堰、壩）共95座，設計總容量約29億2,121萬餘立方公尺，水利署為維護現有水庫功能，研擬「水庫庫容有效維持綱要計畫」（下稱庫容綱要計畫）陳報經濟部於105年8月核定，計畫總經費為528億6,284萬元，110年度持續投入清淤經費19億1,619萬餘元（111年度經費需俟112年8月綜整），其中由水資源作業基金分擔支應15億4,411萬餘元；計畫主要擇選供水及淤積率超過6％之13座水庫，列為追蹤改善標的，期能達到長期（111至120年度）水庫泥砂進出平衡目標，維持水庫有效庫容水準。經查庫容綱要計畫列管13座重點水庫，設計總容量約21億317萬餘立方公尺（約72％），惟施測之總容量，已降至111年底之13億4,413萬餘立方公尺，平均淤積率36.09％，影響水庫有效容量。又據庫容綱要計 表1 庫容綱要計畫列管13座水庫土砂進出平衡規劃概況 單位：萬立方公尺、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 水庫 名稱 | 長期（111至120年）土砂進出平衡清淤規劃 |  |  |  |
|  |  | 總量 | 機械 清淤 | 水力排砂 |  |
|  |  |  |  |  | 占比 |
| 合計 |  | 1,287.44 | 502.84 | 784.60 | 60.94 |
| 1 | 石門 | 342.00 | 90.00 | 252.00 | 73.68 |
| 2 | 曾文 | 513.00 | 234.00 | 279.00 | 54.39 |
| 3 | 牡丹 | 22.54 | 14.54 | 8.00 | 35.49 |
| 4 | 白河 | 60.60 | 22.00 | 38.60 | 63.70 |
| 5 | 阿公店 | 18.80 | 6.80 | 12.00 | 63.83 |
| 6 | 烏山頭 | 21.00 | 21.00 | － | － |
| 7 | 澄清湖 | 10.50 | 10.50 | － | － |
| 8 | 日月潭 | 0.50 | 0.50 | － | － |
| 9 | 仁義潭 | 1.50 | 1.50 | － | － |
| 10 | 南化* | 224.00 | 80.00 | 144.00 | 64.29 |
| 11 | 德基* | 60.00 | 10.00 | 50.00 | 83.33 |
| 12 | 霧社* | 11.00 | 10.00 | 1.00 | 9.09 |
| 13 | 明德* | 2.00 | 2.00 | － | － |
| 註：1.加註*者為長期無法達成泥砂進出平衡之水庫，計畫另採取專案管控。 2.資料來源：整理自水利署提供資料。 |  |  |  |  |  |

| 畫所列長期（111至120年度）達到土砂進出平衡者，計有石門、日月潭、仁義潭、白河、曾文、烏山頭、阿公店、澄清湖及牡丹等9座水庫，預計以水力排砂為主要清淤方式者有石門、白河、曾文及阿公店等4座水庫，其規劃水力排砂量占各水庫清淤排砂量之比率介於54.39％至73.68％間；又因受水庫條件影響清淤量能規劃與實施，長期尚無法達成泥砂進出平衡者，有南化、德基、霧社及明德等4座水庫，其中以水力排砂為主者計有南化及德基等2座水庫，其規劃水力排砂量占各水庫清淤砂量為64.29％及83.33％（表1）。惟經統計計畫長期目標（111至120 表2 111年度庫容綱要計畫列管13座水庫清淤情形 單位：萬立方公尺、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 水庫 名稱 | 規劃清淤數量 |  |  |  | 實際清淤數量 |  |  |  |
|  |  | 總量 | 機械 清淤 | 水力排砂 |  | 總量 | 機械 清淤 | 水力排砂 |  |
|  |  |  |  |  | 占比 |  |  |  | 占比 |
| 合計 |  | 1,945.40 | 627.40 | 1,318.00 | 67.75 | 1,193.20 | 1,116.27 | 76.93 | 6.45 |
| 1 | 石門 | 605.00 | 165.00 | 440.00 | 72.73 | 473.19 | 444.49 | 28.70 | 6.07 |
| 2 | 曾文 | 560.00 | 160.00 | 400.00 | 71.43 | 355.88 | 355.88 | － | － |
| 3 | 牡丹 | 28.00 | 8.00 | 20.00 | 71.43 | 20.17 | 20.10 | 0.07 | 0.35 |
| 4 | 白河 | 100.00 | 20.00 | 80.00 | 80.00 | 80.51 | 80.51 | － | － |
| 5 | 阿公店 | 28.00 | 12.00 | 16.00 | 57.14 | 24.06 | 20.30 | 3.76 | 15.63 |
| 6 | 烏山頭 | 26.00 | － | 26.00 | 100.00 | 12.00 | 12.00 | － | － |
| 7 | 澄清湖 | 33.00 | － | 33.00 | 100.00 | 0.80 | 0.80 | － | － |
| 8 | 日月潭 | 63.40 | 34.40 | 29.00 | 45.74 | 34.40 | － | 34.40 | 100.00 |
| 9 | 仁義潭 | 18.00 | － | 18.00 | 100.00 | － | － | － | － |
| 10 | 南化 | 241.00 | 96.00 | 145.00 | 60.17 | 145.45 | 145.40 | 0.05 | 0.03 |
| 11 | 德基 | 161.00 | 100.00 | 61.00 | 37.89 | 6.96 | 6.79 | 0.17 | 2.44 |
| 12 | 霧社 | 60.00 | 30.00 | 30.00 | 50.00 | 39.35 | 30.00 | 9.35 | 23.76 |
| 13 | 明德 | 22.00 | 2.00 | 20.00 | 90.91 | 0.43 | － | 0.43 | 100.00 |
| 資料來源：整理自水利署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

年度）起始年111年度庫容綱要計畫列管之13座水庫清淤情形，規劃總清淤量1,945萬餘立方公尺，實際為1,193萬餘立方公尺，較預計量減少752萬餘立方公尺，達成比率僅61.33％；經進一步分析結果，13座水庫水力排砂總量僅76萬餘立方公尺，較規劃量1,318萬餘立方公尺，不足1,241萬餘立方公尺，除日月潭、明德等2座水庫水力排砂達成率100％外，其餘11座水庫水力排砂量占總清淤量僅介於0.00％至23.76％間（表2），其中仁義潭水庫原規劃全數仰賴水力排砂進行清淤，惟實際未能執行致全年清淤量為零，主要係因111年度水情條件狀況不佳，為珍惜水資源，降低或無法進行水力排砂作業等所致。按水力排砂為最經濟之水庫清淤方式，各水庫管理單位爰規劃水力排砂為各水庫主要清淤方式，其排砂量攸關庫容維持，若水情不佳，且無颱風帶來雨量情況，原預計水力排砂之清淤量將遠低於目標量，經函請水利署研謀改善。據復：依各水庫排砂設施之原設計參數律定水力排砂目標清淤數量，嗣後將請水庫管理單位考量水庫操作及氣候變遷等因素，訂定合理水力排砂目標量，避免發生實際排砂量與目標量差距過大情事。

（2）　為增加阿公店水庫庫容，規劃設置橡皮壩活動堰，惟決策作業未臻周延，率爾終止設置，徒耗經費及作業流程，並減少庫容增加量，亟待檢討改進。

水利署南區水資源局（下稱南區水資源局）為因應近年南部用水需求增加，規劃增加阿公店水庫蓄水利用期間供水潛能，提升高雄地區供水穩定，辦理「阿公店水庫清淤策略檢討暨提升水源利用方案規劃」（下稱提升阿公店水庫水源利用案），並於110年1月20日以456萬元決標予委託技術服務廠商，該經費係由水資源作業基金支應；嗣南區水資源局在提升阿公店水庫水源利用案履約期間，於110年4月研提「阿公店水庫越域排洪道活動堰工程設計原則」，據該設計原則列載，該局自109年起採臨時擋水堤方式，將阿公店水庫可蓄水高程由越域排洪道堰頂（圖1）37公尺提升至38公尺，增加 306萬立方公尺庫容量，然因採用太空包建構臨時擋土堤，汛期來臨前須及時拆除以免影響滯洪能力，耗時費力不符成本，亦增加工安事件之風險，爰規劃「阿公店水庫越域排洪道活動堰工程」，水庫可蓄水高程由越域排洪道堰頂37公尺提升至38.8公尺，增加庫容約569萬立方公尺，並請委託技術服務廠商研擬「阿公店水庫更新改善計畫環境影響說明書－第五次變更內容對照表（活動堰增設）」（下稱增設活動堰環境影響變更說明案），由經濟部於110年11月10日轉送行政院環境保護署（下稱環保署）審查，嗣經環保署於111年10月18日審核通過。按委託技術服務廠商於111年11月完成提升阿公店水庫水源利用案之成果報告書所載，橡皮壩（即活動堰）主體工程金額約4,789萬餘元，年運轉維護費29萬餘元，效益分析具經濟可行性；且經就工程費、施工性、景觀衝擊、營運維護、防洪反應時間、下游突增洪水風險等項目評估，比較橡皮壩（即活動堰）及臨時土堤等多個方案結果，建議橡皮壩方案為優選；另於營運維護評估項目，橡皮壩及臨時土堤等2方案，均屬次佳。惟南區水資源局於增設活動堰環境影響變更說明案審議，及提升阿公店水庫水源利用案尚在執行期間（期限至111年12月31日止），即於111年7月27日以活動堰工程（即橡皮壩方案）所需經費龐鉅且後續維護管理較為繁瑣，改以就地取材臨時擋水堤方案辦理，決議不辦理增設活動堰工程。南區水資源局率爾終止增設活動堰，決策作業未臻周延，造成投入32萬餘元經費虛擲，及耗時近1年辦理環境影響變更說明作業等，且減少庫容增加量263萬立方公尺（569萬立方公尺減306萬立方公尺）。鑑於近年來極端氣候常導致水庫儲水量不足，進而啟動限水措施，影響民生及經濟發展，又本案原增設橡皮壩活動堰之環境影響變更說明業獲審查通過，經函請水利署督促研謀改善措施。據復：南區水資源局於112年度已研提設置38.5公尺擋水堤方案，蓄水高程與原增設橡皮壩活動堰方案相當，無減少庫容之虞，且可沿用已審核通過之環境影響變更說明資料，嗣後當加強工程方案評估作業。

（3）　推動寶山水庫第二水庫溢洪道加高，有助提升水庫蓄水量，惟未將環境差異分析事宜納入技術服務契約，且工程採購多次流標迄未完成發包，延宕計畫期程，亟待檢討改善。

水利署為因應新竹地區經濟發展，用水需求逐年成長，並降低缺水風險，於108年12月24日召開竹科園區擴建相關事宜專案研商會議，並由該署北區水資源局（下稱北區水資源局）推動寶山水庫第二水庫溢洪道加高工程（下稱寶二水庫加高工程，圖2），計畫經費約1億元，由水資源作業基金支應，期程為109至110年，計畫加高溢洪道1.35公尺，完成後可增加庫容192萬立方公尺，每日可增供新竹地區1萬噸用水量。嗣北區水資源局為利後續工程之推動，於109年4月21日決標寶二水庫加高工程設計及監造工作委託技術服務採購案。惟北區水資源局未審慎衡酌本工程完成後增加庫容約5.95％，將影響水庫周遭自然生態環境，依環境影響評估法施行細則第37條規定應提出環境影響差異分析報告（下稱環差報告），於發包前揭委託技術服務採購案，未將應依法提出環差報告之相關事宜納入該採購契約以爭取時效，迨109年11月3日接獲環保署函知應提出環差報告，始另案辦理環境差異分析採購案，嗣環差報告於111年6月7日獲環保署同意備查，已較原計畫完成日期（110年12月）遲延5個月餘。又北區水資源局於111年7月8日第1次上網公告寶二水庫加高工程採購招標作業，因無廠商投標而歷經9次流標，截至112年4月底止，已逾預計完成日期（110年12月）1年4個月仍未完成發包，經函請水利署督促檢討改進並研謀具體有效招標策略，加速工程施作，俾提升新竹地區供水穩定性。據復：爾後將就涉及環境影響評估之計畫審查，邀集環保署參加，以利計畫推動；經檢討採機電及土建工程分別招標，其中機電工程已於112年4月24日決標，土建工程併入其他工程發包，並已完成採購資格審查作業，預計112年6月底辦理評選，決標後將促請廠商儘速施工。

6.　110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告非營業部分內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表3），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表3　110年度審核報告非營業部分所列水資源作業基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 水利署持續推動水庫庫容維持計畫有助延續水庫壽命及確保穩定供水，惟仍有部分水庫水力排砂量未達目標，及水庫清淤無價土石方待去化數量未減反增等情事，亟待研謀改善。 | 因水庫水力排砂量仍未達目標等，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（1）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）經濟部為加強用水大戶節約用水，永續利用水資源，已規劃枯水期間開徵耗水費，惟耗水費支用項目規範未臻完備，亟待研謀改善。 |  |
| （2）水資源作業基金支應地方政府推動湖山水庫人文生態展示館計畫，有助傳播考古知識與教育，惟工程執行進度未如預期，亟待檢討改善。 |  |

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況，分別列表如次：

| 水資源作業基金收支餘絀審定表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 |  | 預算數 |  | 決算數 |  | 修正數 |  | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |  |
| 業務收入 |  | 11,662,870,000 |  | 10,422,426,723 |  | 57,784,139 |  | 10,480,210,862 |  | - 1,182,659,138 |  | - 10.14 |  |
| 勞務收入 |  | 44,000,000 |  | 45,788,941 |  | － |  | 45,788,941 |  | 1,788,941 |  | 4.07 |  |
| 銷貨收入 |  | 6,889,964,000 |  | 6,738,904,186 |  | 57,784,139 |  | 6,796,688,325 |  | - 93,275,675 |  | - 1.35 |  |
| 租金及權利金收入 |  | 6,099,000 |  | 4,304,469 |  | － |  | 4,304,469 |  | - 1,794,531 |  | - 29.42 |  |
| 徵收收入 |  | 2,572,120,000 |  | 1,405,192,371 |  | － |  | 1,405,192,371 |  | - 1,166,927,629 |  | - 45.37 |  |
| 其他業務收入 |  | 2,150,687,000 |  | 2,228,236,756 |  | － |  | 2,228,236,756 |  | 77,549,756 |  | 3.61 |  |
| 業務成本與費用 |  | 10,697,267,000 |  | 10,017,605,195 |  | － |  | 10,017,605,195 |  | - 679,661,805 |  | - 6.35 |  |
| 勞務成本 |  | 88,306,000 |  | 89,898,688 |  | － |  | 89,898,688 |  | 1,592,688 |  | 1.80 |  |
| 銷貨成本 |  | 7,510,124,000 |  | 7,645,223,033 |  | － |  | 7,645,223,033 |  | 135,099,033 |  | 1.80 |  |
| 行銷及業務費用 |  | 2,019,623,000 |  | 1,392,387,028 |  | － |  | 1,392,387,028 |  | - 627,235,972 |  | - 31.06 |  |
| 管理及總務費用 |  | 153,270,000 |  | 125,880,545 |  | － |  | 125,880,545 |  | - 27,389,455 |  | - 17.87 |  |
| 其他業務費用 |  | 925,944,000 |  | 764,215,901 |  | － |  | 764,215,901 |  | - 161,728,099 |  | - 17.47 |  |
| 業務賸餘（短絀） |  | 965,603,000 |  | 404,821,528 |  | 57,784,139 |  | 462,605,667 |  | - 502,997,333 |  | - 52.09 |  |
| 業務外收入 |  | 224,679,000 |  | 549,136,976 |  | 57,784,139 |  | 606,921,115 |  | 382,242,115 |  | 170.13 |  |
| 財務收入 |  | 44,617,000 |  | 10,891,702 |  | － |  | 10,891,702 |  | - 33,725,298 |  | - 75.59 |  |
| 其他業務外收入 |  | 180,062,000 |  | 538,245,274 |  | 57,784,139 |  | 596,029,413 |  | 415,967,413 |  | 231.01 |  |
| 業務外費用 |  | 271,616,000 |  | 278,984,544 |  | － |  | 278,984,544 |  | 7,368,544 |  | 2.71 |  |
| 財務費用 |  | 9,800,000 |  | 5,420,929 |  | － |  | 5,420,929 |  | - 4,379,071 |  | - 44.68 |  |
| 其他業務外費用 |  | 261,816,000 |  | 273,563,615 |  | － |  | 273,563,615 |  | 11,747,615 |  | 4.49 |  |
| 業務外賸餘（短絀） |  | - 46,937,000 |  | 270,152,432 |  | 57,784,139 |  | 327,936,571 |  | 374,873,571 |  | -- |  |
| 本期賸餘（短絀） |  | 918,666,000 |  | 674,973,960 |  | 115,568,278 |  | 790,542,238 |  | - 128,123,762 |  | - 13.95 |  |
| 水資源作業基金餘絀撥補審定表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 修正數 |  | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |  |
| 賸餘之部 | 946,034,000 |  | 706,610,360 |  | 115,568,278 |  | 822,178,638 |  | - 123,855,362 |  | - 13.09 |  |
| 本期賸餘 | 918,666,000 |  | 674,973,960 |  | 115,568,278 |  | 790,542,238 |  | - 128,123,762 |  | - 13.95 |  |
| 前期未分配賸餘 | 27,368,000 |  | 31,636,400 |  | － |  | 31,636,400 |  | 4,268,400 |  | 15.60 |  |
| 分配之部 | 917,119,000 |  | 671,403,767 |  | 115,568,278 |  | 786,972,045 |  | - 130,146,955 |  | - 14.19 |  |
| 填補累積短絀 | 917,119,000 |  | 671,403,767 |  | 115,568,278 |  | 786,972,045 |  | - 130,146,955 |  | - 14.19 |  |
| 未分配賸餘 | 28,915,000 |  | 35,206,593 |  | － |  | 35,206,593 |  | 6,291,593 |  | 21.76 |  |
| 短絀之部 | 1,973,623,000 |  | 3,127,752,418 |  | － |  | 3,127,752,418 |  | 1,154,129,418 |  | 58.48 |  |
| 前期待填補之短絀 | 1,973,623,000 |  | 3,127,752,418 |  | － |  | 3,127,752,418 |  | 1,154,129,418 |  | 58.48 |  |
| 填補之部 | 1,973,623,000 |  | 1,727,907,767 |  | 115,568,278 |  | 1,843,476,045 |  | - 130,146,955 |  | - 6.59 |  |
| 撥用賸餘 | 917,119,000 |  | 671,403,767 |  | 115,568,278 |  | 786,972,045 |  | - 130,146,955 |  | - 14.19 |  |
| 折減基金 | 1,056,504,000 |  | 1,056,504,000 |  | － |  | 1,056,504,000 |  | － |  | － |  |
| 待填補之短絀 | － |  | 1,399,844,651 |  | - 115,568,278 |  | 1,284,276,373 |  | 1,284,276,373 |  | -- |  |

水資源作業基金所屬分預算收支餘絀概況表

中華民國111年度	單位：新臺幣千元

| 分預算名稱 | 業務收入 | 業務成本與費用 | 業務賸餘 （短絀） | 業務外收入 | 業務外費用 | 業務外賸餘 （短絀） | 本期賸餘（短絀） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 預算數 | 審定數 | 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 溫泉事業發展基金 | 6,915 | 3,403 | 3,511 | 86 | 28 | 58 | 1,547 | 3,570 | 2,023 | 130.78 |

註：本表係依本部審定該基金決算數額編列。

| 水資源作業基金餘絀審定後現金流量表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 918,666,000 | 790,542,238 | - 128,123,762 | - 13.95 |
| 利息股利之調整 | - 34,817,000 | - 5,470,773 | 29,346,227 | - 84.29 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 883,849,000 | 785,071,465 | - 98,777,535 | - 11.18 |
| 調整項目 | 2,431,969,000 | 676,444,613 | - 1,755,524,387 | - 72.19 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 3,315,818,000 | 1,461,516,078 | - 1,854,301,922 | - 55.92 |
| 收取利息 | 44,620,000 | 10,735,659 | - 33,884,341 | - 75.94 |
| 支付利息 | - 9,800,000 | - 5,420,929 | 4,379,071 | - 44.68 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 3,350,638,000 | 1,466,830,808 | - 1,883,807,192 | - 56.22 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 29,000 | 3,200,000,000 | 3,199,971,000 | 11,034,382.76 |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 3,600,000 | 3,600,000 | － | － |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 | － | 42,244,210 | 42,244,210 | -- |
| 減少無形資產及其他資產 | 1,244,000 | 473,103,247 | 471,859,247 | 37,930.81 |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | － | - 3,200,000,000 | - 3,200,000,000 | -- |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | － | - 7,731,544 | - 7,731,544 | -- |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | - 757,830,000 | - 1,121,592,268 | - 363,762,268 | 48.00 |
| 增加無形資產及其他資產 | - 21,680,000 | - 731,788,518 | - 710,108,518 | 3,275.41 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 774,637,000 | - 1,342,164,873 | - 567,527,873 | 73.26 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 34,602,000 | 3,966,329,611 | 3,931,727,611 | 11,362.72 |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | - 433,000 | - 3,792,617,293 | - 3,792,184,293 | 875,793.14 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 34,169,000 | 173,712,318 | 139,543,318 | 408.39 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 2,610,170,000 | 298,378,253 | - 2,311,791,747 | - 88.57 |
| 期初現金及約當現金 | 2,523,286,000 | 686,320,311 | - 1,836,965,689 | - 72.80 |
| 期末現金及約當現金 | 5,133,456,000 | 984,698,564 | - 4,148,757,436 | - 80.82 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 水資源作業基金餘絀審定後平衡表 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 84,087,352,564 | 100.00 | 84,352,990,745 | 100.00 | - 265,638,181 | - 0.31 |
| 流動資產 | 5,547,397,779 | 6.60 | 5,131,276,245 | 6.08 | 416,121,534 | 8.11 |
| 現金 | 984,698,564 | 1.17 | 686,320,311 | 0.81 | 298,378,253 | 43.48 |
| 流動金融資產 | 1,800,000,000 | 2.14 | 1,800,000,000 | 2.13 | － | － |
| 應收款項 | 299,424,097 | 0.36 | 299,621,374 | 0.36 | - 197,277 | - 0.07 |
| 存貨 | 7,325,817 | 0.01 | 8,098,569 | 0.01 | - 772,752 | - 9.54 |
| 預付款項 | 2,455,949,301 | 2.92 | 2,337,235,991 | 2.77 | 118,713,310 | 5.08 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 5,406,964,456 | 6.43 | 5,403,797,886 | 6.41 | 3,166,570 | 0.06 |
| 其他長期投資 | 5,381,280,706 | 6.40 | 5,373,549,162 | 6.37 | 7,731,544 | 0.14 |
| 長期墊款 | 25,683,750 | 0.03 | 29,283,750 | 0.03 | - 3,600,000 | - 12.29 |
| 準備金 | － | － | 964,974 | 0.00 | - 964,974 | - 100.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 72,047,794,484 | 85.68 | 72,962,378,761 | 86.50 | - 914,584,277 | - 1.25 |
| 土地 | 17,695,054,864 | 21.04 | 17,593,909,806 | 20.86 | 101,145,058 | 0.57 |
| 土地改良物 | 11,619,405,556 | 13.82 | 12,093,750,960 | 14.34 | - 474,345,404 | - 3.92 |
| 房屋及建築 | 32,003,574,996 | 38.06 | 32,223,918,653 | 38.20 | - 220,343,657 | - 0.68 |
| 機械及設備 | 7,770,499,948 | 9.24 | 7,448,837,705 | 8.83 | 321,662,243 | 4.32 |
| 交通及運輸設備 | 436,178,503 | 0.52 | 413,561,350 | 0.49 | 22,617,153 | 5.47 |
| 什項設備 | 130,571,337 | 0.16 | 151,868,661 | 0.18 | - 21,297,324 | - 14.02 |
| 購建中固定資產 | 2,392,509,280 | 2.85 | 3,036,531,626 | 3.60 | - 644,022,346 | - 21.21 |
| 無形資產 | 128,965,797 | 0.15 | 121,534,315 | 0.14 | 7,431,482 | 6.11 |
| 無形資產 | 128,965,797 | 0.15 | 121,534,315 | 0.14 | 7,431,482 | 6.11 |
| 其他資產 | 956,230,048 | 1.14 | 734,003,538 | 0.87 | 222,226,510 | 30.28 |
| 什項資產 | 850,479,704 | 1.01 | 628,493,835 | 0.75 | 221,985,869 | 35.32 |
| 待處理資產 | 105,750,344 | 0.13 | 105,509,703 | 0.13 | 240,641 | 0.23 |
| 合計 | 84,087,352,564 | 100.00 | 84,352,990,745 | 100.00 | - 265,638,181 | - 0.31 |

註：信託代理與保證資產（負債），111年底及110年底各有201,993,442元及157,500,050元。

| 水資源作業基金餘絀審定後平衡表 (續) 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 8,690,371,571 | 10.33 | 9,829,492,656 | 11.65 | - 1,139,121,085 | - 11.59 |
| 流動負債 | 7,650,518,262 | 9.10 | 8,858,953,983 | 10.50 | - 1,208,435,721 | - 13.64 |
| 短期債務 | 2,000,000,000 | 2.38 | 1,897,000,000 | 2.25 | 103,000,000 | 5.43 |
| 應付款項 | 5,325,691,669 | 6.33 | 6,475,614,533 | 7.68 | - 1,149,922,864 | - 17.76 |
| 預收款項 | 324,826,593 | 0.39 | 486,339,450 | 0.58 | - 161,512,857 | - 33.21 |
| 其他負債 | 1,039,853,309 | 1.24 | 970,538,673 | 1.15 | 69,314,636 | 7.14 |
| 遞延負債 | 1,500,762 | 0.00 | 1,933,470 | 0.00 | - 432,708 | - 22.38 |
| 什項負債 | 1,038,352,547 | 1.23 | 968,605,203 | 1.15 | 69,747,344 | 7.20 |
| 淨值 | 75,396,980,993 | 89.67 | 74,523,498,089 | 88.35 | 873,482,904 | 1.17 |
| 基金 | 73,993,937,605 | 88.00 | 74,963,421,955 | 88.87 | - 969,484,350 | - 1.29 |
| 基金 | 73,993,937,605 | 88.00 | 74,963,421,955 | 88.87 | - 969,484,350 | - 1.29 |
| 累積餘絀 | - 1,249,069,780 | - 1.49 | - 3,096,116,018 | - 3.67 | 1,847,046,238 | - 59.66 |
| 累積短絀 | - 1,249,069,780 | - 1.49 | - 3,096,116,018 | - 3.67 | 1,847,046,238 | - 59.66 |
| 淨值其他項目 | 2,652,113,168 | 3.15 | 2,656,192,152 | 3.15 | - 4,078,984 | - 0.15 |
| 累積其他綜合餘絀 | 2,652,113,168 | 3.15 | 2,656,192,152 | 3.15 | - 4,078,984 | - 0.15 |
| 合計 | 84,087,352,564 | 100.00 | 84,352,990,745 | 100.00 | - 265,638,181 | - 0.31 |