九、科技部（國家科學及技術委員會）主管

科學園區管理局作業基金

政府為加速科學事業之發展，健全科學園區之設施及服務，依據科學園區設置管理條例規定，設立科學園區管理局作業基金。該基金111年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係提供科學園區各項設施及服務。111年度主要營運項目2項，實施結果，實際數較原預計增加及減少者各1項，其執行情形如次：

（1）　污水處理　預計處理1億7,229萬餘立方公尺，實際為1億5,217萬餘立方公尺，較預計減少2,012萬餘立方公尺，約11.68％，主要係園區廠商增加回收水量，實際污水排放量較預計減少所致。

（2）　出租資產業務　預計出租面積1,983萬餘平方公尺，實際為1,994萬餘平方公尺，較預計增加11萬餘平方公尺，約0.60％，主要係部分園區廠商進駐率較預計增加所致。

2.　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，業務賸餘81億6,531萬餘元，業務外短絀22億7,810萬餘元，審定本期賸餘58億8,721萬餘元，較預算賸餘47億5,069萬餘元，增加11億3,652萬餘元，約23.92％，主要係園區廠商營業額成長，管理費收入增加所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　111年度決算經行政院核定賸餘5,887,214,651元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　111年度決算審定賸餘5,887,214,651元，連同前期未分配賸餘3,166,492,372元，合計賸餘9,053,707,023元，經依預算撥充基金5,724,561,000元後，尚有未分配賸餘3,329,146,023元。

4.　現金流量之查核

111年度期初現金及約當現金50億5,464萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減36億6,450萬餘元，期末現金及約當現金為13億9,013萬餘元；其現金及約當現金淨減數較預算淨減數3,539萬餘元，增加36億2,911萬餘元，主要係償還短期債務金額增加，籌資活動淨現金流入減少所致。

5.　重要審核意見

（1）　科學園區管理局作業基金整體營運維持賸餘，惟財務計畫已屆期5年餘尚未完成修訂，且部分園區營運績效連年欠佳、土地待出租率仍高，又補助地方政府建設經費之審核及控管機制尚待強化等，亟待檢討改善，以增進園區開發效益及提升補助經費運用成效。

| 科技部（於111年7月27日改制為 表1 園區籌設計畫自償率低於90％情形 單位：％ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 園區名稱 | 核定開發年度 | 自償率 |
| 宜蘭園區 | 97至110 | 8.94 |
| 中興園區 | 99至110 | 25.02 |
| 二林園區 | 97至120 | 51.36 |
| 橋頭園區 | 108至129 | 35.84 |
| 臺南園區 3期擴建 | 109至115 | 67.01 |
| 嘉義園區 | 111至118 | 38.97 |
| 屏東園區 | 111至118 | 39.68 |
| 資料來源：整理自園區管理局提供資料。 |  |  |

國家科學及技術委員會，下稱國科會）依科學園區設置管理條例規定，自69年起陸續於北、中、南部設置科學園區，截至111年底止，已開發13處園區，並設置科學園區管理局作業基金（下稱園區作業基金）辦理園區開發出租與管理業務，近年復陸續開發新竹園區寶山2期擴建等7處園區，40餘年來，科學園區已成為我國科技發展重要指標，成功帶動國內經濟成長。經查園區作業基金之營運管理情形，核有下列事項：

A.　園區作業基金財務計畫已屆期5年餘，尚未完成修訂，且部分園區營運績效連年欠佳，財務自償率偏低，亟待檢討妥處，以增進園區開發效益：依據自償性公共建設預算制度實施方案第6點規定：「自償性公共建設計畫擬訂時，各執行機關應加強財務規劃、成本效益評估及風險管理，據以訂定合理之自償率，作為嗣後編列預算及確定執行機關財務責任之依據。……。」國科會基於園區開發初期之土地購置及基礎建設所需資金龐大，租金及管理費等收入不足以支應，須由政府挹注相關財源，爰擬訂園區作業基金財務計畫，分別於86、90及97年報經行政院核定，其中97年核定之園區作業基金財務計畫已於106年屆期，經國科會於98至108年間陸續提出財務計畫修訂草案陳報行政院，均經行政院以自償率過低、評估年限過短，及刻正擴增園區等由，請國科會審酌後再行報核。經查國科會已於111年8月11日再次陳報財務計畫修訂草案，將宜蘭及新竹生醫園區等新設、擴建園區之籌設開發經費納入評估，並核算整體基金財務自償率為85.28％，國庫撥補期間延長至129年等，經行政院秘書長於111年10月31日函復，此案提報自償率未達行政院100年10月核示園區作業基金自償率不低於90％之目標，請國科會全面檢視各園區業務收入估算之合理性，及訂定適當資金成本率，並研議增加自償性財務措施。另查，園區作業基金111年度本期賸餘58億8,721萬餘元，較預算數增加11億3,652萬餘元，約23.92％，惟經分析13處園區自107至111年度之營運情形，計有銅鑼、宜蘭、二林、中興及高雄等園區，已連續5年呈現短絀，據說明主要係廠商進駐率尚低，或已引進產業產值較籌設階段規劃之產業類別為低，致管理費、污水處理費等收入未如預期；又近年開發之宜蘭及中興等7處園區，籌設計畫所列之自償率皆低於90％，其中宜蘭、中興、橋頭、嘉義及屏東等5處園區自償率甚低於50％（表1），經函請國科會督促研議調降開發成本與增加收益之相關措施，以減少短絀及提高園區自償率，並儘速完成財務計畫之修訂與陳報核定，俾利基金財務規劃與控管，增進園區開發效益。據復：刻正規劃籌設楠梓園區及擴建龍潭園區，將俟行政院核定籌設計畫後，儘速完成園區作業基金財務計畫修訂，另將積極辦理招商作業，及調整園區水、電許可量，並檢討用地取得方式，降低開發成本，以提高廠房、土地出租率及園區自償率等。

表2　111年底銅鑼、宜蘭、二林、中興等園區廠商進駐及提供就業概況

單位：家、人

| 園區名稱 |  |  | 銅鑼園區 | 宜蘭園區 | 二林園區 | 中興園區 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開發（籌設）計畫核定年／月 |  |  | 90／1 | 94／5 | 97／10 | 107／1 |
| 預計開放進駐年度 |  |  | 92 | 102 | 98 | 103 |
| 預計滿租年度 |  |  | 99 | 116 | 107 | 110 |
| 已入區廠商家數 |  |  | 9 | 25 | 3 | 2 |
| 提供就業人數 | 預計 |  | 20,410 | 500 | 25,200 | 1,500 |
|  | 實際 |  | 3,087 | 447 | 338 | 903 |
|  | 比較 增減 | 人數 | - 17,323 | - 53 | - 24,862 | - 597 |
|  |  | ％ | - 84.88 | - 10.60 | - 98.66 | - 39.80 |

資料來源：整理自園區管理局提供資料。

B.　部分園區土地待出租率仍高，且為因應環境影響評估審查結論致引進產業及廠商家數受限，未達園區設置效益，亟待檢討改善，以提升廠商進駐意願：截至111年底止，園區土地出租面積1,754.69公頃，出租率92.67％，待出租面積138.78公頃，待出租率7.33％，較110年底之9.18％，減少1.85個百分點，待出租率達20％者，依序為二林56.28％、宜蘭55.62％、中興49.94％、銅鑼28.68％等4處園區，其中中興園區已連續3年皆未新增出租面積，主要係因環境影響評估（下稱環評）審查決議除文創產業外不得量產，致該園區主要進駐廠商為研發型廠商，無新增其他廠商進駐；銅鑼園區因原環評審查核定之水電量所餘，不足支應其他事業所需，致廠商雖有需求卻無法申請租用；宜蘭園區雖於109年1月獲同意新增產業別及開放量產行為，待出租率明顯改善，惟截至111年底止，尚有半數土地待出租，且標準廠房尚有19個單位數（占31.15％）未租售；二林園區則於107年開發計畫環評審查時，已承諾廢水放流量每日2萬立方公尺為限，全數納入水再生利用，並僅能引進低用水產業，使廠商進駐資格受限。又前開4處園區依原開發（籌設）計畫，預計於99至116年度達到滿租，惟截至111年底止，銅鑼、二林、中興等3處園區已逾原預計滿租年度，入區登記廠商分別僅9家、3家及2家，實際與預計提供就業人數差距達84.88％、98.66％及39.80％（表2），未發揮原規劃開發效益，經函請國科會督促適時辦理環評變更作業，以提升廠商進駐意願，並促進就業及活絡區域高科技產業聚落發展。據復：將依各園區產業發展特性，持續進行各項招商策略，提升出租成效，並適時因應園區整體發展所需，辦理環評變更作業，以兼顧園區環境永續及產業發展。

C.　部分園區管理局補助地方政府建設經費，未事先請各地方政府提供預計執行計畫，或執行計畫未列明辦理內容，又補助辦理道路拓寬工程，執行進度未如預期，亟待檢討改善，以提升補助經費運用成效：園區管理局為辦理科學園區周邊公共設施與維護安全及環境品質事項，依科學園區設置管理條例規定，訂定科學園區管理局補助地方政府建設經費處理原則。依據該處理原則第7點規定，各園區管理局於編列補助預算前，應先請受補助之直轄市、縣（市）政府提供預計執行計畫、經費等資料，由各園區管理局循預算程序，於預算書內列明補助事由、對象及金額。經查新竹及中部科學園區管理局（下稱竹科、中科管理局）依據109年度各園區廠商營業額，於111年度園區作業基金分別編列補助預算3億3,500萬元及2,000萬元，其中中科管理局於編列111年度補助預算前，未事先請各地方政府提供預計執行計畫、經費等資料，核與規定未合；又竹科管理局雖於109年11月11日函請各地方政府提送111年度預計執行計畫、經費等資料，惟各地方政府提供之執行計畫內容除與前年度相同外，彼此間計畫內容亦近似，均係籠統敘述預計辦理項目（舉如改善園區周邊道路、排水、環境景觀、公園綠地等工程；警政、消防、環保之設施、裝備及其專案性計畫等），未列明各該項目預算分配及辦理內容等，不利經費之審核。另竹科管理局於109年度補助「新竹縣政府辦理新竹縣寶山鄉新竹科學園特定區聯絡道路（科環路）拓寬工程」，總經費4億3,939萬元，執行期程為109至112年，截至111年底止，已編列補助經費3億2,570萬元，執行數1億2,085萬餘元，執行率僅37.10％，且因與他案工程介面部分重疊，預計展延工程期程至113年，經函請國科會督促檢討依規定辦理，並強化補助案件之審核及控管機制，以提升補助經費運用成效。據復：已函請各園區所在地方政府提送113年度預計執行計畫，並將於預算書內列明補助事由、對象及金額，另將定期辦理工程查核作業，追蹤實際執行進度，俾利依計畫期程完工。

（2）　園區管理局近年致力推動再生水業務，並辦理園區用水規劃及污水處理廠之營運管理，惟部分園區再生水規劃與地方政府不同，或實際用水量與用水計畫存有相當差距，又部分污水處理廠營運連年短絀，亟待強化用水評估作業，並定期檢討污水下水道收費標準，俾提供園區穩定水源及達收支平衡。

園區管理局為有效管理園區內之用水暨合理調度水資源，滿足園區用水供需平衡，於新建園區時依據水利法相關規定提報用水計畫書審查，使用水預估更趨合理，並於園區設立後，定期檢討用水供需情狀，及依據園區開發時之環境影響評估（下稱環評）審查結論進行水資源之調度規劃；復為加強園區環境保護工作及防治水污染，並維護污水下水道系統正常操作，依據科學園區設置管理條例第6條第1項第31款規定，興建污水處理廠，以處理園區廠商排放之廢（污）水，確保放流水水質符合標準。經查園區用水規劃及污水處理廠營運管理情形，核有下列事項：

A.　部分新設或既有園區環境影響說明書再生水規劃，與地方政府推動之再生水計畫存有落差，亟待與相關機關積極協調，以取得用水需求共識：園區產業屬高用水需求產業，為兼顧產業發展與用水需求，於新設園區環評階段，皆要求園區用水需使用一定比例之再生水量。近年新開發之新竹園區寶山2期等7處園區，已通過初評或經環評審查委員會審核通過，並承諾將使用再生水者，計有新竹園區寶山2期、臺中園區2期擴建、臺南園區3期擴建及橋頭園區等4處；已開發園區規劃使用再生水者，則有寶山1期、臺中及臺南園區等3處。依據前開新設園區之環評說明書列載，新竹園區寶山2期所需區外再生水量至119年為68,000CMD（立方公尺／天，下同），預計由新竹縣、市之竹北、客雅等水資源中心新建再生水設施提供；臺中園區2期擴建所需區外再生水量為73,000CMD，預計由內政部營建署協同臺中市政府研議再生水供應，來源包括臺中市福田、文山及豐原公共污水處理廠等；橋頭園區至125年所需區外再生水量為20,000CMD（含換水），規劃由高雄地區再生水廠（如岡橋、楠梓或其他再生水）提供；另已開發之寶山1期園區環評說明書列載：「基於對環境友善規劃之承諾，配合政策要求寶山用地1期進駐廠商使用實際年平均用水量20％之再生水，初步規劃以換水方式進行。」經查截至111年底止，新竹縣、市尚無相關再生水設施，致寶山1期園區廠商無可供換水之再生水；竹北、客雅等水資源回收中心之放流水回收再利用尚於計畫評估階段，於119年前能否逐步達到所需再生水量，仍有變數；又臺中市政府110年12月核定之「臺中市豐原水資源回收中心放流水回收再利用可行性評估及後續作業委託技術服務案可行性評估報告」列載：「依現階段初步整體全市評估，本市豐原、文山水資中心及福田再生水計畫前處理設施，扣除其他現有再生水計畫供水後，預計於115年放流水可供應量約7萬噸，轉換為RO等級再生水後少於5萬噸，其可供應之再生水量明顯不足中科管理局使用。」另楠梓再生水廠尚在可行性評估作業中，且據高雄市政府111年5月於財政部促進民間參與公共建設資訊網公告之「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」招商資訊列載，岡橋再生水廠規劃之30,000CMD再生水供水標的為楠梓產業園區，顯示環評說明書之規劃與地方政府推動之再生水計畫存有落差。為落實環評承諾並推動永續園區發展，經函請國家科學及技術委員會（下稱國科會）督促各園區管理局與相關機關積極協調，以取得用水需求共識，俾提供園區穩定再生水源，有效緩解高科技產業之用水壓力。據復：各園區管理局將與地方政府、經濟部水利署及內政部營建署等機關，積極聯繫協調再生水供需事宜，取得再生水用水需求共識，並適時納入內政部「公共污水處理廠再生水推動計畫（110至115年度）」修正計畫，持續加強各園區再生水推動協調，以穩定產業用水需求。

B.　部分園區平均每日實際用水量與用水計畫差異大，或呈逐年下滑，亟待檢討強化用水評估作業：依據水利法第54條之3第1項規定：「興辦或變更開發行為，其計畫用水量達一定規模或增加計畫用水量者，開發單位於興辦或變更前，應向目的事業主管機關提出用水計畫或修正用水計畫，並由目的事業主管機關轉送中央主管機關核定。」同條第3項規定：「各年期實際用水情形與用水計畫內容差異達一定比率或一定規模者，開發單位應提出差異分析報告送中央主管機關審查，並依審查結果調整用水計畫內容。……。」復依據用水計畫審核管理辦法第13條規定：「本法第54條之3第3項規定實際用水情形與用水計畫內容差異達一定比率或一定規模者，指下列各款情形之一：一、實際用水量連續三年度未達各該年度計畫用水量百分之七十，且各該年度實際用水量與計畫用水量差異量達每日三百立方公尺以上。……。」經查109至111年度，新竹、中部及南部科學園區管理局（下稱竹科、中科及南科管理局）已開發之13處園區，連續3年度實際用水量未達各該年度計畫用水量70％，且差異量達每日300立方公尺者，計有中科管理局開發之二林及中興園區（表3），其中二林園區近3年度實際

表3　龍潭、銅鑼、二林、中興園區用水計畫書核定及實際用水量

單位：CMD、％

| 管理局 | 園區名稱 | 核定（修正） 年／月 | 計畫 終期 | 核定 終期水量 | 年度 | 預估用水量 | 實際用水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 占比 |
| 竹科 | 龍潭園區 | 111／02 | 117年 | 41,000 | 109 | 46,500 | 17,466 | 37.56 |
|  |  |  |  |  | 110 | 20,000 | 17,338 | 86.69 |
|  |  |  |  |  | 111 | 22,000 | 16,429 | 74.68 |
|  | 銅鑼園區 | 107／09 | 115年 | 16,000 | 109 | 2,000 | 1,653 | 82.65 |
|  |  |  |  |  | 110 | 2,000 | 1,774 | 88.70 |
|  |  |  |  |  | 111 | 3,000 | 1,904 | 63.47 |
| 中科 | 二林園區 | 107／11 | 116年 | 20,000 | 109 | 1,000 | 12 | 1.20 |
|  |  |  |  |  | 110 | 2,000 | 16 | 0.80 |
|  |  |  |  |  | 111 | 3,000 | 71 | 2.37 |
|  | 中興園區 | 111／08 | 120年 | 900 | 109 | 597 | 138 | 23.12 |
|  |  |  |  |  | 110 | 731 | 105 | 14.36 |
|  |  |  |  |  | 111 | 846 | 94 | 11.11 |

資料來源：整理自竹科、中科管理局提供資料。

用水量僅12CMD、16CMD、71CMD，占年度計畫用水量之0.80％至2.37％，惟中科管理局卻未提報差異分析報告送經濟部審查，核與水利法規定未合，且其實際用水量與中科管理局為因應二林園區107年度第二階段環評之承諾事項：「廢水放流量每日2萬立方公尺，全數納入水再生利用」，於109年12月13日發包辦理之「二林園區水資源中心一期計畫」（經費9億6,300萬元，預計完工日113年2月19日）設計可處理污水量2,500CMD相較，存有相當差距。又中科管理局雖已於111年8月提出中興園區用水差異分析報告送經濟部修正預估用水期程，將112年預估用水量下修至150CMD，惟近3年度平均每日實際用水量呈現逐年減少趨勢，與其終期年用水量差距逐漸加大。另龍潭園區平均每日實際用水量由109年度之17,466CMD，逐年下滑至111年度之16,429CMD，與其終期年用水量41,000CMD差距呈逐漸擴大；銅鑼園區平均每日實際用水量占預估用水量比率，由109年度之82.65％，下滑至111年度之63.47％，且平均每日實際用水量僅介於1,653CMD至1,904CMD之間，與計畫終期115年之16,000CMD差距甚遠等，經函請國科會督促依規定辦理，及強化各園區用水評估作業。據復：中科管理局將於112年度提報二林園區差異分析報告，另興建中之水資源中心將配合廠商建廠時程及規劃營運規模，採分階段擴充處理量能；未來龍潭及銅鑼等園區預期用水量將逐步成長，各園區管理局將依已核定之用水計畫書落實用水管理，並配合招商及建廠成果，強化各

表4　111年度園區污水處理廠平均每日實際處理廢（污）水量占設計容量未及50％情形

單位：CMD、％

| 管理局 | 污水廠 | 設計 容量 | 核准 納管量 | 平均每日實際處理水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 占設計容量比率 |
| 竹科 | 竹南 | 60,000 | 32,377 | 16,549 | 27.58 |
|  | 銅鑼 | 12,000 | 2,283 | 470 | 3.92 |
|  | 宜蘭 | 2,450 | 181 | 42 | 1.71 |
| 中科 | 虎尾 | 8,000 | 2,251 | 715 | 8.94 |
|  | 后里 （含七星） | 50,000 | 39,546 | 21,390 | 42.78 |
| 南科 | 高雄 | 45,000 | 28,512 | 9,612 | 21.36 |

資料來源：整理自園區管理局提供資料。

園區用水評估作業。

C.　部分園區污水處理廠實際處理廢（污）水量未及設計量之5成，污水處理成本高於收入，營運連年短絀，亟待檢討研議改善，俾達收支平衡及符合使用者付費原則：依據科學園區污水處理及污水下水道使用管理辦法第14條規定：「園區內公民營事業及機關學校應依其排放廢（污）水量、水質向管理局按季繳交污水下水道使用費。前項污水下水道使用費之收費項目、單價、計量、水質分級、分級費率及計算公式由管理局擬訂後，報請直轄市、縣（市）主管機關核定。」經查截至111年底止，各園區管理局計設置11座污水處理廠（竹科管理局5座、中科管理局4座及南科管理局2座），平均每日實際處理廢（污）水排放量42萬餘立方公尺，僅占設計處理量70萬餘立方公尺之59.85％，實際處理量未及設計量之50％者，計有竹南、銅鑼、宜蘭、虎尾、后里（含七星）及高雄等6座，其中銅鑼、宜蘭及虎尾甚未及原設計量之10％（表4），據說明主要係實際進駐廠商產能與原規劃設計存有差異、招商未如預期，或廠商實施節水措施等所致。另查，107至111年度整體污水處理廠收入均不敷支應營運成本，短絀金額介於1億9,230萬餘元至7億2,115萬餘元間，其中連續5年呈現短絀者，計有竹南、銅鑼、龍潭、宜蘭、虎尾及高雄等6座，據說明主要係部分園區廢（污）水量未如預期，仍須支出維持污水處理廠基本運作之固定費用，暨污水處理廠陸續辦理功能提升工程，並依設備耐用年限逐年攤提折舊成本，導致固定成本提高所致。又各園區污水處理廠每立方公尺處理成本高於收入者，計有新竹、竹南、銅鑼、龍潭、宜蘭、虎尾、高雄等7座，成本與收入差距最高者為宜蘭園區，每立方公尺處理成本高於處理收入552.69元，其次為銅鑼、虎尾、高雄、龍潭、竹南及新竹園區，每立方公尺處理成本分別高於處理收入113.37元、47.70元、7.76元、4.98元、2.20元及0.11元，各園區污水計價費率尚未能達收支平衡。復查，各園區管理局近年因應放流水管制標準加嚴，陸續辦理污水處理廠功能提升工程，並持續進行其他污水處理設施及管線更新改善工程，109至111年度相關工程發包經費計31億5,128萬餘元，其污水處理廠工程費及折舊費用應列入污水下水道使用費計收，惟除竹科管理局已針對水量、化學需氧量、懸浮固體物、氨氮計價基準進行調整檢討，並於110年3至4月間陸續修正新竹、竹南、銅鑼、龍潭及宜蘭園區之污水下水道使用費計價基準外，中科及南科管理局僅分別於105年7月及12月因應環境保護署之氨氮排放加嚴標準，調整氨氮收費分級及費率，尚未通盤檢討污水下水道使用費計價基準，經函請國科會督促採取開源節流及管控處理成本相關措施，另於新建置或擴建污水處理廠時，嚴謹評估需求量，並定期檢討園區污水下水道收費標準之合理性，俾達成收支平衡及符合使用者付費原則。據復：各園區管理局將視廠商進駐情形及污水量成長趨勢，滾動檢討及調整污水處理費，並持續最佳化污水處理操作流程以減少支出；中科管理局已對廠商召開修訂納管及收費標準（草案）說明會；南科管理局則預計於112年度啟動收費標準調整作業，未來於園區新建置或擴建污水處理廠時，將更嚴謹評估實際需求量，並訂定合理之下水道使用費率，落實使用者付費精神。

（3）　新竹科學園區管理局辦理新竹園區萱苑單身宿舍改建工程，有助穩定園區內就業市場，惟未確實督促設計監造廠商覈實編列工程預算；對施工廠商未覈實履約及進度落後，未善盡履約管理責任並詳實審查繼受廠商履約資格；終止契約後未就逾期違約金及損害賠償債權啟動保全處分，完備保全程序，亟待檢討改善。

表5　萱苑單身宿舍改建工程招標作業辦理情形

單位：新臺幣元

| 招標次數 | 公告日期 | 預算金額 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 106.11.09 | 246,464,400 |
| 2 | 107.01.05 |  |
| 3 | 107.04.18 | 287,025,416 |
| 4 | 107.06.21 | 287,589,731 |
| 5 | 107.08.15 | 288,530,216 |
| 6 | 107.10.05 |  |
| 7 | 107.11.05 |  |
| 8 | 107.11.26 |  |

資料來源：整理自竹科管理局提供資料。

新竹科學園區管理局（下稱竹科管理局）為滿足園區從業員工住宿需求，穩定園區內就業市場，擬具新竹園區萱苑單身宿舍改建工程先期規劃報告書，經層報行政院於105年12月5日核定，預訂107年第2季完成工程採購作業及108年底完工。嗣該局辦理園區萱苑單身宿舍改建工程規劃設計及監造工作案於106年4月5日決標後，再於106年11月9日公開招標園區萱苑單身宿舍改建工程採購案，因多次修正工程發包預算，歷經8次招標作業，迄107年12月21日決標，決標金額2億8,441萬餘元。惟本工程於108年2月3日開工後，110年4月因廠商履約能力不足與財務問題致無法繼續施工，又因其提出未具履約資格之繼受廠商，無法完備繼受程序，竹科管理局爰於111年1月29日終止本工程契約。經查執行情形，核有：A.辦理工程招標作業，未積極督促設計監造廠商依原規劃內容與預算辦理設計作業，復未確實要求其就較原規劃內容已增加之總樓地板面積、新增項目及當下市場行情，覈實檢討招標預算之合理性，逕以不足之經費辦理採購，致須多次修正工程發包預算（表5），延宕發包作業時程，影響宿舍完工期程；B.工程履約期間，竹科管理局未審慎評估廠商履約能力及財務問題，妥依契約規定積極處理，復未依前科技部（於111年7月27日改制為國家科學及技術委員會，下稱國科會）指示，檢討有無可歸責於廠商之事由而延誤履約期限，及時研酌有關終止契約規定予以約束廠商消極履約行為，肇致工程執行進度嚴重延宕；另未詳實審查廠商提出之繼受廠商履約資格，即同意由未具履約資格之繼受廠商繼受本工程，衍生因履約資格不符而終止契約；C.竹科管理局未積極就契約可扣罰廠商之逾期違約金差額及重新發包工程費差額等項目請求損害賠償，並啟動保全處分完備保全程序等情事，經函請國科會督促竹科管理局檢討改善。據復：A.竹科管理局已強化工程預算編列之監督及審核機制，包括：工程設計階段須提出符合市場價格之書面檢討分析資料，或委外審查工程經費預算合理性，或舉辦公開閱覽廣徵廠商意見等；B.竹科管理局已強化履約管理責任，包括：定期檢討管控出工人數與工序及材料設備送審進度等，爾後類案並將落實審查繼受廠商履約資格及訂約程序；C.竹科管理局已委請法律顧問辦理聲請假扣押及訴訟等相關法律程序。

6.  110年度重要審核意見追蹤查核情形

| 表6 110年度審核報告非營業部分所列科學園區管理局作業基金重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 科學園區整體土地出租率已達9成，惟部分園區土地待出租率逾3成，又宜蘭園區第二期標準廠房新建工程工期較預計延後，亟待強化招商措施，並儘速完成廠房驗收及啟用程序，以活絡產業聚落發展，發揮科學園區設置效益。 | 因部分園區土地待出租率仍高，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（1）B」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）各園區管理局已輔導園區廠商執行溫室氣體盤查及減量措施，惟部分園區溫室氣體排放量增加，且廠商實施溫室氣體盤查比率偏低，或未設置含氟溫室氣體後處理設備，暨部分園區及產業廢棄物再利用率待提升等，亟待研謀善策，以推動園區永續發展。 |  |
| （2）園區管理局輔導廠商節水，部分廠商未達標準，或未確實記錄用水回收率，亟待檢討加強輔導機制，以提升園區水資源運用效率。 |  |

本部於110年度審核報告非營業部分內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項，已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表6），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 科學園區管理局作業基金收支餘絀審定表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 19,285,706,000 | 20,559,937,478 | － | 20,559,937,478 | 1,274,231,478 | 6.61 |
| 勞務收入 | 9,128,564,000 | 10,688,365,875 | － | 10,688,365,875 | 1,559,801,875 | 17.09 |
| 教學收入 | 83,891,000 | 96,024,586 | － | 96,024,586 | 12,133,586 | 14.46 |
| 租金及權利金收入 | 9,236,606,000 | 8,876,367,405 | － | 8,876,367,405 | - 360,238,595 | - 3.90 |
| 其他業務收入 | 836,645,000 | 899,179,612 | － | 899,179,612 | 62,534,612 | 7.47 |
| 業務成本與費用 | 13,881,673,000 | 12,394,622,048 | － | 12,394,622,048 | - 1,487,050,952 | - 10.71 |
| 勞務成本 | 6,959,229,000 | 5,734,695,356 | － | 5,734,695,356 | - 1,224,533,644 | - 17.60 |
| 教學成本 | 1,100,222,000 | 1,076,024,930 | － | 1,076,024,930 | - 24,197,070 | - 2.20 |
| 出租資產成本 | 5,307,865,000 | 5,105,076,551 | － | 5,105,076,551 | - 202,788,449 | - 3.82 |
| 其他業務成本 | 11,048,000 | 12,223,946 | － | 12,223,946 | 1,175,946 | 10.64 |
| 管理及總務費用 | 165,001,000 | 159,537,090 | － | 159,537,090 | - 5,463,910 | - 3.31 |
| 其他業務費用 | 338,308,000 | 307,064,175 | － | 307,064,175 | - 31,243,825 | - 9.24 |
| 業務賸餘（短絀） | 5,404,033,000 | 8,165,315,430 | － | 8,165,315,430 | 2,761,282,430 | 51.10 |
| 業務外收入 | 103,552,000 | 451,761,164 | － | 451,761,164 | 348,209,164 | 336.27 |
| 財務收入 | 2,767,000 | 10,185,652 | － | 10,185,652 | 7,418,652 | 268.11 |
| 其他業務外收入 | 100,785,000 | 441,575,512 | － | 441,575,512 | 340,790,512 | 338.14 |
| 業務外費用 | 756,891,000 | 2,729,861,943 | － | 2,729,861,943 | 1,972,970,943 | 260.67 |
| 財務費用 | 658,835,000 | 685,018,508 | － | 685,018,508 | 26,183,508 | 3.97 |
| 其他業務外費用 | 98,056,000 | 2,044,843,435 | － | 2,044,843,435 | 1,946,787,435 | 1,985.38 |
| 業務外賸餘（短絀） | - 653,339,000 | - 2,278,100,779 | － | - 2,278,100,779 | - 1,624,761,779 | 248.69 |
| 本期賸餘（短絀） | 4,750,694,000 | 5,887,214,651 | － | 5,887,214,651 | 1,136,520,651 | 23.92 |

| 科學園區管理局作業基金餘絀撥補審定表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 5,766,069,000 | 9,053,707,023 | － | 9,053,707,023 | 3,287,638,023 | 57.02 |
| 本期賸餘 | 4,750,694,000 | 5,887,214,651 | － | 5,887,214,651 | 1,136,520,651 | 23.92 |
| 前期未分配賸餘 | 1,015,375,000 | 3,166,492,372 | － | 3,166,492,372 | 2,151,117,372 | 211.85 |
| 分配之部 | 5,724,561,000 | 5,724,561,000 | － | 5,724,561,000 | － | － |
| 賸餘撥充基金數 | 5,724,561,000 | 5,724,561,000 | － | 5,724,561,000 | － | － |
| 未分配賸餘 | 41,508,000 | 3,329,146,023 | － | 3,329,146,023 | 3,287,638,023 | 7,920.49 |

| 科學園區管理局作業基金餘絀審定後現金流量表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 4,750,694,000 | 5,887,214,651 | 1,136,520,651 | 23.92 |
| 利息股利之調整 | 656,068,000 | 674,832,856 | 18,764,856 | 2.86 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 5,406,762,000 | 6,562,047,507 | 1,155,285,507 | 21.37 |
| 調整項目 | 5,131,444,000 | - 2,413,213,285 | - 7,544,657,285 | -- |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 10,538,206,000 | 4,148,834,222 | - 6,389,371,778 | - 60.63 |
| 收取利息 | 2,767,000 | 15,478,624 | 12,711,624 | 459.40 |
| 支付利息 | - 658,835,000 | - 598,032,547 | 60,802,453 | - 9.23 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 9,882,138,000 | 3,566,280,299 | - 6,315,857,701 | - 63.91 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | － | 116,632,477 | 116,632,477 | -- |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | － | 1,351,622 | 1,351,622 | -- |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 | － | 173,930,425 | 173,930,425 | -- |
| 減少無形資產及其他資產 | － | 2,795,829,569 | 2,795,829,569 | -- |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | － | - 277,409,269 | - 277,409,269 | -- |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | － | - 2,326,567 | - 2,326,567 | -- |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | - 20,818,311,000 | - 13,992,727,444 | 6,825,583,556 | - 32.79 |
| 增加無形資產及其他資產 | - 7,338,000 | - 157,328,480 | - 149,990,480 | 2,044.02 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 20,825,649,000 | - 11,342,047,667 | 9,483,601,333 | - 45.54 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 12,234,100,000 | 35,758,425,176 | 23,524,325,176 | 192.28 |
| 增加長期負債 | － | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | -- |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 14,351,000 | 14,351,000 | － | － |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | - 1,165,339,000 | - 51,661,518,319 | - 50,496,179,319 | 4,333.18 |
| 減少長期負債 | - 175,000,000 | － | 175,000,000 | - 100.00 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,908,112,000 | 4,111,257,857 | - 6,796,854,143 | - 62.31 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 35,399,000 | - 3,664,509,511 | - 3,629,110,511 | 10,252.01 |
| 期初現金及約當現金 | 1,560,552,000 | 5,054,640,955 | 3,494,088,955 | 223.90 |
| 期末現金及約當現金 | 1,525,153,000 | 1,390,131,444 | - 135,021,556 | - 8.85 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 科學園區管理局作業基金餘絀審定後平衡表 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 243,680,631,220 | 100.00 | 231,410,836,001 | 100.00 | 12,269,795,219 | 5.30 |
| 流動資產 | 4,917,735,495 | 2.02 | 8,616,570,670 | 3.72 | - 3,698,835,175 | - 42.93 |
| 現金 | 1,390,131,444 | 0.57 | 5,054,640,955 | 2.18 | - 3,664,509,511 | - 72.50 |
| 應收款項 | 2,733,077,739 | 1.12 | 3,023,113,388 | 1.31 | - 290,035,649 | - 9.59 |
| 存貨 | 467,721 | 0.00 | 498,697 | 0.00 | - 30,976 | - 6.21 |
| 預付款項 | 616,305,182 | 0.25 | 528,533,023 | 0.23 | 87,772,159 | 16.61 |
| 短期貸墊款 | 177,753,409 | 0.07 | 9,784,607 | 0.00 | 167,968,802 | 1,716.66 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 24,220,257 | 0.01 | 23,097,165 | 0.01 | 1,123,092 | 4.86 |
| 長期墊款 | 18,898,875 | 0.01 | 19,078,875 | 0.01 | - 180,000 | - 0.94 |
| 準備金 | 5,321,382 | 0.00 | 4,018,290 | 0.00 | 1,303,092 | 32.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 235,500,142,539 | 96.64 | 221,785,661,852 | 95.84 | 13,714,480,687 | 6.18 |
| 土地 | 139,169,413,064 | 57.11 | 139,135,074,487 | 60.12 | 34,338,577 | 0.02 |
| 土地改良物 | 15,924,098,771 | 6.53 | 17,211,805,960 | 7.44 | - 1,287,707,189 | - 7.48 |
| 房屋及建築 | 28,317,812,260 | 11.62 | 29,156,323,082 | 12.60 | - 838,510,822 | - 2.88 |
| 機械及設備 | 13,272,206,073 | 5.45 | 14,710,038,626 | 6.36 | - 1,437,832,553 | - 9.77 |
| 交通及運輸設備 | 1,142,360,049 | 0.47 | 1,332,613,316 | 0.58 | - 190,253,267 | - 14.28 |
| 什項設備 | 617,615,497 | 0.25 | 727,337,646 | 0.31 | - 109,722,149 | - 15.09 |
| 購建中固定資產 | 37,056,636,825 | 15.21 | 19,512,468,735 | 8.43 | 17,544,168,090 | 89.91 |
| 無形資產 | 2,752,709,525 | 1.13 | 65,064,482 | 0.03 | 2,687,645,043 | 4,130.74 |
| 無形資產 | 2,752,709,525 | 1.13 | 65,064,482 | 0.03 | 2,687,645,043 | 4,130.74 |
| 其他資產 | 485,823,404 | 0.20 | 920,441,832 | 0.40 | - 434,618,428 | - 47.22 |
| 遞延資產 | 24,280,421 | 0.01 | 28,030,865 | 0.01 | - 3,750,444 | - 13.38 |
| 什項資產 | 461,542,983 | 0.19 | 892,410,967 | 0.39 | - 430,867,984 | - 48.28 |
| 合計 | 243,680,631,220 | 100.00 | 231,410,836,001 | 100.00 | 12,269,795,219 | 5.30 |

註：信託代理與保證資產（負債），111年底及110年底各有12,092,292,494元及9,453,012,015元。

| 科學園區管理局作業基金餘絀審定後平衡表 （續） 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 114,727,792,158 | 47.08 | 108,357,387,996 | 46.82 | 6,370,404,162 | 5.88 |
| 流動負債 | 89,742,749,943 | 36.83 | 103,716,081,713 | 44.82 | - 13,973,331,770 | - 13.47 |
| 短期債務 | 83,830,000,000 | 34.40 | 97,770,000,000 | 42.25 | - 13,940,000,000 | - 14.26 |
| 應付款項 | 5,829,728,719 | 2.39 | 5,857,825,006 | 2.53 | - 28,096,287 | - 0.48 |
| 預收款項 | 83,021,224 | 0.03 | 88,256,707 | 0.04 | - 5,235,483 | - 5.93 |
| 長期負債 | 22,241,308,465 | 9.13 | 2,416,308,465 | 1.04 | 19,825,000,000 | 820.47 |
| 長期債務 | 22,241,308,465 | 9.13 | 2,416,308,465 | 1.04 | 19,825,000,000 | 820.47 |
| 其他負債 | 2,743,733,750 | 1.13 | 2,224,997,818 | 0.96 | 518,735,932 | 23.31 |
| 遞延負債 | 85,461,334 | 0.04 | 64,977,453 | 0.03 | 20,483,881 | 31.52 |
| 什項負債 | 2,658,272,416 | 1.09 | 2,160,020,365 | 0.93 | 498,252,051 | 23.07 |
| 淨值 | 128,952,839,062 | 52.92 | 123,053,448,005 | 53.18 | 5,899,391,057 | 4.79 |
| 基金 | 112,720,008,745 | 46.26 | 106,987,592,892 | 46.23 | 5,732,415,853 | 5.36 |
| 基金 | 112,720,008,745 | 46.26 | 106,987,592,892 | 46.23 | 5,732,415,853 | 5.36 |
| 公積 | 808,904,048 | 0.33 | 804,582,495 | 0.35 | 4,321,553 | 0.54 |
| 資本公積 | 808,904,048 | 0.33 | 804,582,495 | 0.35 | 4,321,553 | 0.54 |
| 累積餘絀 | 3,329,146,023 | 1.37 | 3,166,492,372 | 1.37 | 162,653,651 | 5.14 |
| 累積賸餘 | 3,329,146,023 | 1.37 | 3,166,492,372 | 1.37 | 162,653,651 | 5.14 |
| 淨值其他項目 | 12,094,780,246 | 4.96 | 12,094,780,246 | 5.23 | － | － |
| 累積其他綜合餘絀 | 12,094,780,246 | 4.96 | 12,094,780,246 | 5.23 | － | － |
| 合計 | 243,680,631,220 | 100.00 | 231,410,836,001 | 100.00 | 12,269,795,219 | 5.30 |