(二)農田水利事業作業基金

政府為促進農田水利事業發展及維護灌溉管理組織之營運，於110年度依農田水利法規定設立農田水利事業作業基金（含宜蘭農田水利事業作業基金等17個分基金）。該基金111年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理原農田水利會約37.53萬公頃灌區公告事業區域之農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理、農田水利設施更新改善等農田水利事務。111年度營運項目6項，實施結果，實際數較原預計增加者3項，減少者3項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 輸水渠道改善及修補 | 公里 | 217 | 133 | - 84 | - 38.71 | 部分灌區渠道破損修補數較預計減少。 |
| 輸水渠道除草、浚渫 | 平方公尺 | 7,524,944 | 10,996,548 | 3,471,604 | 46.13 | 為維護環境及輸水效率，加強辦理圳路清淤及圳邊除草工作所致。 |
| 構造物維護 | 座 | 5,890 | 12,969 | 7,079 | 120.19 | 部分灌區偶降大雨，頻繁操作抽水機及水門等設備，致構造物維護數量較預計增加。 |
| 農業灌溉用水管理 | 百萬噸 | 13,400 | 10,423 | - 2,977 | - 22.22 | 部分灌區缺水，農田灌溉用水量較預計減少所致。 |
| 灌溉排水渠道更新改善 | 公里 | 409 | 319 | - 90 | - 22.00 | 缺工及原物料價格大幅上漲，影響廠商投標意願，部分工程流標所致。 |
| 構造物更新改善 | 座 | 295 | 4,192 | 3,897 | 1,321.02 | 為提升輸水效能及因應業務需要，積極辦理構造物更新改善所致。 |

有關該基金部分營運計畫執行率欠佳情形，本部已函請農業委員會農田水利署檢討改善，俾達成預計目標。

2.　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，業務短絀49億8,556萬餘元，業務外賸餘58億3,669萬餘元，審定本期賸餘8億5,113萬餘元，與預算短絀39億854萬餘元，相距47億5,968萬餘元，主要係農業灌溉用水管理之服務費用與相關稅費較預計減少，及處分非事業用地收入較預計增加所致。各分基金中，宜蘭農田水利事業作業分基金等8個分基金本期短絀6億1,769萬餘元，主要係業務收入不足支應相關營運成本所致。至所屬分預算營運情形，請參閱後附收支餘絀概況表。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　111年度決算經行政院核定賸餘966,701,103元，本部依法審核修正增列業務成本與費用115,568,278元，並同額減列賸餘，審定本期賸餘851,132,825元。

（2）　餘絀撥補　111年度決算審定賸餘851,132,825元，其中：

A.　桃園農田水利事業作業分基金等8個分基金賸餘1,436,365,750元，連同前期未分配賸餘30,068,152,686元，合計賸餘31,504,518,436元，全數列為未分配賸餘。

B.　彰化農田水利事業作業分基金賸餘32,457,241元，全數用以填補前期累積短絀後，尚有待填補之短絀147,671,389元。

C.　宜蘭農田水利事業作業分基金等3個分基金短絀285,477,647元，其前期未分配賸餘950,206,624元，經用以填補短絀後，尚有未分配賸餘664,728,977元。

D.　南投農田水利事業作業分基金等2個分基金短絀136,299,800元，其前期未分配賸餘86,469,171元，經用以填補短絀後，尚待填補之短絀49,830,629元。

E.　苗栗農田水利事業作業分基金等3個分基金短絀195,912,719元，連同前期待填補之短絀830,684,528元，合計短絀1,026,597,247元，全數列為待填補之短絀。

4.　現金流量之查核

111年度期初現金及約當現金521億2,951萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減106億8,991萬餘元，期末現金及約當現金為414億3,959萬餘元；其現金及約當現金淨減數較預算淨減數31億114萬餘元，增加75億8,877萬餘元，主要係持有3個月以上，1年內到期之定期存款較預計增加，投資活動之淨現金流出增加所致。

5.　重要審核意見

農業委員會設置農田水利事業作業基金，辦理農田水利設施之興建、維護及管理，以穩定供應農業發展所需之灌溉用水，惟部分渠道不具備灌溉排水功能、不動產排除占用作業尚待加強等情事，亟待研謀改善。

政府為促進農田水利事業發展，依農田水利法第22條規定設置農田水利事業作業基金，下設宜蘭等17個農田水利事業作業分基金，以農業委員會農田水利署（下稱農田水利署）為管理機關，主要任務為健全農田水利設施之興建、維護及管理，以穩定供應農業發展所需之灌溉用水。經查執行情形，核有下列事項：

（1）　設置輸水渠道供農田灌溉排水使用，惟部分渠道不具備灌溉排水功能，有待積極清查渠道使用現況，以確保水利資源有效運用：農業委員會為健全農田水利設施之維護管理，訂定農田灌溉排水管理辦法，以確保水利資源有效運用。依農田灌溉排水管理辦法第7條第2項及第3項規定，農田水利設施範圍內已無農田水利設施，或不再具備農田灌溉或排水功能者，主管機關得廢止之；廢止前，主管機關應會商相關目的事業主管機關。據110年度農業統計年報載述，農田水利署各管理處轄管之灌溉排水渠道長度約7萬3,975公里，灌溉排水受益地面積約37萬7,905公頃，其中以嘉南管理處轄管渠道1萬8,283公里、受益地面積8萬1,176公頃為最多，雲林管理處轄管渠道1萬4,503公里、受益地面積6萬3,516公頃次之。經運用地理資訊系統（GIS）套疊，截至110年底止漁業署建置養殖魚塭圖資與農田水利署各管理處建置農田灌溉排水渠道圖資發現，雲林、嘉南、高雄及屏東管理處轄管之農田水利設施範圍中，計有672條農田灌溉排水渠道位於養殖魚塭區域內，其流經地區已非農糧作物之耕作土地，爰渠道已不具備農田灌溉或排水功能；另有178條農田灌溉排水渠道之部分路段與養殖魚塭位置相疊，渠道已成魚塭，有待積極清查位於養殖魚塭區域內之渠道使用現況，釐清各項水利設施管轄權屬，以確保水利資源有效運用於農田水利設施之維護工作，經函請農田水利署研謀改善。據復：已督促各管理處積極盤點渠道使用情形，如已無農田水利功能者，將依規定確認渠道有無其他水利功能，辦理農田水利設施功能廢止及移交他機關管理作業。

（2）　積極清查經管不動產使用情形，惟不動產排除占用作業尚待加強，允宜落實不動產管理並積極清理，以維公產權益：政府為利各機關處理國有公用被占用不動產，訂定「各機關經管國有公用被占用不動產處理原則」，規範管理機關應瞭解占用成因，分類處理，妥為評估收回方式，以利依預定計畫、規定用途或事業目的使用。另為達成農田水利法有效處理及運用農田水利資產，訂定「農田水利非事業用不動產活化收益辦法」（下稱活化收益辦法），其中第22條至第24條規範非事業用不動產被占用之處理。經查截至111年底止，農田水利事業作業基金經管之土地合計343,490筆，面積25,374.10公頃，其中被占用土地為9,067筆，面積124.48公頃，與110年底之7,260筆及95.38公頃相較，被占用土地筆數及面積分別增加1,807筆（24.89％）及29.10公頃（30.51％），主要係改制後各管理處清查發現新增經管土地被占用所

| 表1 農田水利事業作業基金經管土地被占用情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：筆、公頃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年底 管理處 | 110 |  | 111 |  | 比較增減 |  |  |  |
|  | 筆數 | 面積 | 筆數 | 面積 | 筆數 |  | 面積 |  |
|  |  |  |  |  | 增減數 | ％ | 增減數 | ％ |
| 合計 | 7,260 | 95.38 | 9,067 | 124.48 | 1,807 | 24.89 | 29.10 | 30.51 |
| 宜蘭 | 1,133 | 4.00 | 1,219 | 4.30 | 86 | 7.59 | 0.30 | 7.50 |
| 北基 | 240 | 2.07 | 240 | 2.07 | － | － | － | － |
| 桃園 | 589 | 10.73 | 2,239 | 40.71 | 1,650 | 280.14 | 29.99 | 279.59 |
| 石門 | 1,299 | 8.33 | 1,333 | 8.54 | 34 | 2.62 | 0.21 | 2.58 |
| 新竹 | 152 | 0.97 | 221 | 1.42 | 69 | 45.39 | 0.45 | 45.86 |
| 苗栗 | 32 | 0.14 | 32 | 0.14 | － | － | － | － |
| 臺中 | 181 | 6.33 | 143 | 5.03 | - 38 | - 20.99 | - 1.31 | - 20.64 |
| 南投 | 135 | 2.34 | 135 | 2.34 | － | － | － | － |
| 彰化 | 833 | 15.91 | 832 | 15.91 | - 1 | - 0.12 | - 0.01 | - 0.03 |
| 雲林 | 487 | 17.40 | 448 | 16.02 | - 39 | - 8.01 | - 1.39 | - 7.98 |
| 嘉南 | 409 | 6.77 | 444 | 7.35 | 35 | 8.56 | 0.58 | 8.54 |
| 高雄 | 25 | 0.66 | 32 | 0.83 | 7 | 28.00 | 0.17 | 26.38 |
| 屏東 | 84 | 3.37 | 84 | 3.37 | － | － | - 0.00 | - 0.01 |
| 臺東 | 10 | 0.16 | 10 | 0.16 | － | － | － | － |
| 花蓮 | 13 | 1.10 | 13 | 1.10 | － | － | － | － |
| 七星 | 54 | 3.99 | 55 | 4.07 | 1 | 1.85 | 0.07 | 1.87 |
| 瑠公 | 1,584 | 11.09 | 1,587 | 11.12 | 3 | 0.19 | 0.03 | 0.23 |
| 註：1.本表面積合計數及面積增減百分比欄位，係以原始數據（表達至小數點第4位）計算後四捨五入表達至小數點第2位，與表列數據直接計算或有差異。 2.資料來源：整理自農田水利署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

致（表1）。另據農田水利署統計，近3年度（109至111年度）排除被占用土地面積14.70公頃、出租或出售被占用土地面積2.54公頃，合計清理面積17.24公頃，平均每年度排除占用土地面積僅5.75公頃，不及1年（111年度）內被占用土地增加面積29.10公頃之2成，有待農田水利署督促各管理處落實經管不動產之管理，避免土地被不當占用，並積極依上開各機關經管國有公用被占用不動產處理原則及活化收益辦法等規定加強清理，以維公產權益，經函請農田水利署研謀改善。據復：將加強督導各管理處落實轄管不動產之管理，並積極加強清理。

6.　110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，有關農田水利署辦理農業灌溉水質保護工作及分階段分區搭排管制措施，有助確保農業灌溉水質，惟部分農舍及農地轉供工廠使用，搭排戶未改排污水下水道系統，及尚未研訂非農田排水之裁處原則，恐影響農田灌溉用水安全，亟待檢討改善1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況，分別列表如次：

| 農田水利事業作業基金收支餘絀審定表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 4,906,226,000 | 5,008,698,502 | － | 5,008,698,502 | 102,472,502 | 2.09 |
| 租金及權利金收入 | 1,951,182,000 | － | － | － | - 1,951,182,000 | - 100.00 |
| 其他業務收入 | 2,955,044,000 | 5,008,698,502 | － | 5,008,698,502 | 2,053,654,502 | 69.50 |
| 業務成本與費用 | 12,432,934,000 | 9,878,691,744 | 115,568,278 | 9,994,260,022 | - 2,438,673,978 | - 19.61 |
| 行銷及業務費用 | 7,648,162,000 | 6,088,889,294 | 115,568,278 | 6,204,457,572 | - 1,443,704,428 | - 18.88 |
| 管理及總務費用 | 4,683,431,000 | 3,748,123,683 | － | 3,748,123,683 | - 935,307,317 | - 19.97 |
| 研究發展及訓練費用 | 101,341,000 | 41,678,767 | － | 41,678,767 | - 59,662,233 | - 58.87 |
| 業務賸餘（短絀） | - 7,526,708,000 | - 4,869,993,242 | - 115,568,278 | - 4,985,561,520 | 2,541,146,480 | - 33.76 |
| 業務外收入 | 4,041,046,000 | 6,134,358,722 | － | 6,134,358,722 | 2,093,312,722 | 51.80 |
| 財務收入 | 388,921,000 | 422,962,118 | － | 422,962,118 | 34,041,118 | 8.75 |
| 其他業務外收入 | 3,652,125,000 | 5,711,396,604 | － | 5,711,396,604 | 2,059,271,604 | 56.39 |
| 業務外費用 | 422,886,000 | 297,664,377 | － | 297,664,377 | - 125,221,623 | - 29.61 |
| 財務費用 | － | 43,833,954 | － | 43,833,954 | 43,833,954 | -- |
| 其他業務外費用 | 422,886,000 | 253,830,423 | － | 253,830,423 | - 169,055,577 | - 39.98 |
| 業務外賸餘（短絀） | 3,618,160,000 | 5,836,694,345 | － | 5,836,694,345 | 2,218,534,345 | 61.32 |
| 本期賸餘（短絀） | - 3,908,548,000 | 966,701,103 | - 115,568,278 | 851,132,825 | 4,759,680,825 | -- |

| 農田水利事業作業基金餘絀撥補審定表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 30,539,110,000 | 32,647,593,472 | - 73,942,000 | 32,573,651,472 | 2,034,541,472 | 6.66 |
| 本期賸餘 | 56,224,000 | 1,542,764,991 | - 73,942,000 | 1,468,822,991 | 1,412,598,991 | 2,512.45 |
| 前期未分配賸餘 | 30,482,886,000 | 31,104,828,481 | － | 31,104,828,481 | 621,942,481 | 2.04 |
| 分配之部 | 750,627,000 | 397,176,781 | 7,227,278 | 404,404,059 | - 346,222,941 | - 46.12 |
| 填補累積短絀 | 750,627,000 | 397,176,781 | 7,227,278 | 404,404,059 | - 346,222,941 | - 46.12 |
| 未分配賸餘 | 29,788,483,000 | 32,250,416,691 | - 81,169,278 | 32,169,247,413 | 2,380,764,413 | 7.99 |
| 短絀之部 | 6,686,169,000 | 1,586,877,046 | 41,626,278 | 1,628,503,324 | - 5,057,665,676 | - 75.64 |
| 本期短絀 | 3,964,772,000 | 576,063,888 | 41,626,278 | 617,690,166 | - 3,347,081,834 | - 84.42 |
| 前期待填補之短絀 | 2,721,397,000 | 1,010,813,158 | － | 1,010,813,158 | - 1,710,583,842 | - 62.86 |
| 填補之部 | 750,627,000 | 397,176,781 | 7,227,278 | 404,404,059 | - 346,222,941 | - 46.12 |
| 撥用賸餘 | 750,627,000 | 397,176,781 | 7,227,278 | 404,404,059 | - 346,222,941 | - 46.12 |
| 待填補之短絀 | 5,935,542,000 | 1,189,700,265 | 34,399,000 | 1,224,099,265 | - 4,711,442,735 | - 79.38 |

| 農田水利事業作業基金餘絀審定後現金流量表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 3,908,548,000 | 851,132,825 | 4,759,680,825 | -- |
| 利息股利之調整 | - 388,921,000 | - 418,625,680 | - 29,704,680 | 7.64 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | - 4,297,469,000 | 432,507,145 | 4,729,976,145 | -- |
| 調整項目 | 1,915,427,000 | 2,337,089,515 | 421,662,515 | 22.01 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | - 2,382,042,000 | 2,769,596,660 | 5,151,638,660 | -- |
| 收取利息 | 356,640,000 | 380,108,814 | 23,468,814 | 6.58 |
| 收取股利 | 32,281,000 | 38,516,866 | 6,235,866 | 19.32 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - 1,993,121,000 | 3,188,222,340 | 5,181,343,340 | -- |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | － | 39,586,832 | 39,586,832 | -- |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | － | 1,842,688,566 | 1,842,688,566 | -- |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 | 1,700,392,000 | 2,672,084,385 | 971,692,385 | 57.15 |
| 減少無形資產及其他資產 | 469,000 | 9,445,852 | 8,976,852 | 1,914.04 |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | － | - 16,807,168,807 | - 16,807,168,807 | -- |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - 230,660,000 | - 748,653,459 | - 517,993,459 | 224.57 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | - 5,722,609,000 | - 4,235,580,263 | 1,487,028,737 | - 25.99 |
| 增加無形資產及其他資產 | - 236,165,000 | - 238,332,805 | - 2,167,805 | 0.92 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 4,488,573,000 | - 17,465,929,699 | - 12,977,356,699 | 289.12 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 107,627,000 | 2,490,024,323 | 2,382,397,323 | 2,213.57 |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 3,272,924,000 | 3,201,001,096 | - 71,922,904 | - 2.20 |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | - 2,103,236,448 | - 2,103,236,448 | -- |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,380,551,000 | 3,587,788,971 | 207,237,971 | 6.13 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 3,101,143,000 | - 10,689,918,388 | - 7,588,775,388 | 244.71 |
| 期初現金及約當現金 | 46,699,313,000 | 52,129,511,681 | 5,430,198,681 | 11.63 |
| 期末現金及約當現金 | 43,598,170,000 | 41,439,593,293 | - 2,158,576,707 | - 4.95 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 農田水利事業作業基金餘絀審定後平衡表 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 382,910,138,642 | 100.00 | 332,766,738,152 | 100.00 | 50,143,400,490 | 15.07 |
| 流動資產 | 58,539,654,007 | 15.29 | 52,902,875,262 | 15.90 | 5,636,778,745 | 10.65 |
| 現金 | 41,439,593,293 | 10.82 | 52,129,511,681 | 15.67 | - 10,689,918,388 | - 20.51 |
| 流動金融資產 | 16,876,917,163 | 4.41 | 90,126,019 | 0.03 | 16,786,791,144 | 18,625.91 |
| 應收款項 | 149,388,616 | 0.04 | 588,967,646 | 0.18 | - 439,579,030 | - 74.64 |
| 存貨 | 4,419,595 | 0.00 | 4,419,595 | 0.00 | － | － |
| 預付款項 | 68,162,092 | 0.02 | 57,888,422 | 0.02 | 10,273,670 | 17.75 |
| 短期貸墊款 | 1,173,248 | 0.00 | 31,961,899 | 0.01 | - 30,788,651 | - 96.33 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 23,581,287,818 | 6.16 | 24,829,224,900 | 7.46 | - 1,247,937,082 | - 5.03 |
| 非流動金融資產 | 637,222,139 | 0.17 | 748,595,482 | 0.22 | - 111,373,343 | - 14.88 |
| 其他長期投資 | 204,091,142 | 0.05 | 1,441,050,475 | 0.43 | - 1,236,959,333 | - 85.84 |
| 準備金 | 22,739,974,537 | 5.94 | 22,639,578,943 | 6.80 | 100,395,594 | 0.44 |
| 不動產、廠房及設備 | 296,809,401,882 | 77.51 | 254,934,506,142 | 76.61 | 41,874,895,740 | 16.43 |
| 土地 | 228,407,909,662 | 59.65 | 187,433,348,448 | 56.33 | 40,974,561,214 | 21.86 |
| 土地改良物 | 52,801,680,927 | 13.79 | 52,995,532,367 | 15.93 | - 193,851,440 | - 0.37 |
| 房屋及建築 | 10,829,455,473 | 2.83 | 10,679,833,506 | 3.21 | 149,621,967 | 1.40 |
| 機械及設備 | 594,977,655 | 0.16 | 599,258,226 | 0.18 | - 4,280,571 | - 0.71 |
| 交通及運輸設備 | 92,729,801 | 0.02 | 81,680,207 | 0.02 | 11,049,594 | 13.53 |
| 什項設備 | 84,335,218 | 0.02 | 60,700,066 | 0.02 | 23,635,152 | 38.94 |
| 購建中固定資產 | 3,998,313,146 | 1.04 | 3,084,153,322 | 0.93 | 914,159,824 | 29.64 |
| 無形資產 | 75,396,686 | 0.02 | 76,599,717 | 0.02 | - 1,203,031 | - 1.57 |
| 無形資產 | 75,396,686 | 0.02 | 76,599,717 | 0.02 | - 1,203,031 | - 1.57 |
| 其他資產 | 3,904,398,249 | 1.02 | 23,532,131 | 0.01 | 3,880,866,118 | 16,491.78 |
| 什項資產 | 232,893,098 | 0.06 | 23,532,131 | 0.01 | 209,360,967 | 889.68 |
| 待處理資產 | 3,671,505,151 | 0.96 | － | － | 3,671,505,151 | -- |
| 合計 | 382,910,138,642 | 100.00 | 332,766,738,152 | 100.00 | 50,143,400,490 | 15.07 |

註：信託代理與保證資產（負債），111年底及110年底各有1,002,616,363元及1,033,918,176元。

| 農田水利事業作業基金餘絀審定後平衡表 （續） 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 9,647,482,723 | 2.52 | 7,601,241,490 | 2.28 | 2,046,241,233 | 26.92 |
| 流動負債 | 2,941,583,757 | 0.77 | 1,412,813,622 | 0.42 | 1,528,770,135 | 108.21 |
| 應付款項 | 2,662,279,149 | 0.70 | 812,672,225 | 0.24 | 1,849,606,924 | 227.60 |
| 預收款項 | 279,304,608 | 0.07 | 600,141,397 | 0.18 | - 320,836,789 | - 53.46 |
| 長期負債 | 2,945,773,787 | 0.77 | 2,856,031,652 | 0.86 | 89,742,135 | 3.14 |
| 長期債務 | 2,945,773,787 | 0.77 | 2,856,031,652 | 0.86 | 89,742,135 | 3.14 |
| 其他負債 | 3,760,125,179 | 0.98 | 3,332,396,216 | 1.00 | 427,728,963 | 12.84 |
| 遞延負債 | 70,022,176 | 0.02 | 11,037,353 | 0.00 | 58,984,823 | 534.41 |
| 負債準備 | 1,606,287,491 | 0.42 | 1,606,235,025 | 0.48 | 52,466 | 0.00 |
| 什項負債 | 2,083,815,512 | 0.54 | 1,715,123,838 | 0.52 | 368,691,674 | 21.50 |
| 淨值 | 373,262,655,919 | 97.48 | 325,165,496,662 | 97.72 | 48,097,159,257 | 14.79 |
| 基金 | 49,778,936,523 | 13.00 | 46,509,327,336 | 13.98 | 3,269,609,187 | 7.03 |
| 基金 | 49,778,936,523 | 13.00 | 46,509,327,336 | 13.98 | 3,269,609,187 | 7.03 |
| 公積 | 78,237,693,562 | 20.43 | 78,237,693,562 | 23.51 | － | － |
| 資本公積 | 67,389,902 | 0.02 | 67,389,902 | 0.02 | － | － |
| 特別公積 | 78,170,303,660 | 20.41 | 78,170,303,660 | 23.49 | － | － |
| 累積餘絀 | 30,945,148,148 | 8.08 | 30,094,015,323 | 9.04 | 851,132,825 | 2.83 |
| 累積賸餘 | 30,945,148,148 | 8.08 | 30,094,015,323 | 9.04 | 851,132,825 | 2.83 |
| 淨值其他項目 | 214,300,877,686 | 55.97 | 170,324,460,441 | 51.18 | 43,976,417,245 | 25.82 |
| 累積其他綜合餘絀 | 214,300,877,686 | 55.97 | 170,324,460,441 | 51.18 | 43,976,417,245 | 25.82 |
| 合計 | 382,910,138,642 | 100.00 | 332,766,738,152 | 100.00 | 50,143,400,490 | 15.07 |

農田水利事業作業基金所屬分預算收支餘絀概況表

中華民國111年度	單位：新臺幣千元

| 分預算名稱 | 業務收入 | 業務成本與費用 | 業務賸餘 （短絀） | 業務外 收入 | 業務外 費用 | 業務外賸餘 （短絀） | 本期賸餘（短絀） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 預算數 | 審定數 | 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 宜蘭農田水利 事業作業基金 | 185,636 | 373,666 | - 188,029 | 96,024 | 8,063 | 87,961 | - 299,118 | - 100,068 | 199,049 | - 66.55 |
| 北基農田水利 事業作業基金 | 72,988 | 109,046 | - 36,057 | 16,720 | 1,197 | 15,522 | 19,868 | - 20,535 | - 40,403 | -- |
| 桃園農田水利 事業作業基金 | 362,398 | 1,015,941 | - 653,543 | 706,891 | 24,237 | 682,653 | - 156,466 | 29,109 | 185,575 | -- |
| 石門農田水利 事業作業基金 | 352,858 | 422,288 | - 69,430 | 498,518 | 16,571 | 481,946 | - 42,490 | 412,516 | 455,006 | -- |
| 新竹農田水利 事業作業基金 | 90,438 | 277,896 | - 187,457 | 269,208 | 8,543 | 260,664 | - 81,338 | 73,206 | 154,544 | -- |
| 苗栗農田水利 事業作業基金 | 141,991 | 302,004 | - 160,013 | 129,804 | 6,237 | 123,566 | - 112,033 | - 36,446 | 75,586 | - 67.47 |
| 臺中農田水利 事業作業基金 | 178,579 | 1,120,909 | - 942,329 | 841,949 | 32,094 | 809,855 | - 617,288 | - 132,474 | 484,813 | - 78.54 |
| 南投農田水利 事業作業基金 | 185,195 | 284,285 | - 99,089 | 42,606 | 4,891 | 37,714 | - 170,895 | - 61,374 | 109,520 | - 64.09 |
| 彰化農田水利 事業作業基金 | 623,374 | 875,711 | - 252,337 | 294,437 | 9,642 | 284,794 | - 377,398 | 32,457 | 409,855 | -- |
| 雲林農田水利 事業作業基金 | 837,893 | 1,307,558 | - 469,665 | 585,917 | 19,834 | 566,082 | - 492,012 | 96,417 | 588,429 | -- |
| 嘉南農田水利 事業作業基金 | 1,172,748 | 1,803,960 | - 631,212 | 798,142 | 56,053 | 742,089 | - 717,608 | 110,876 | 828,484 | -- |
| 高雄農田水利 事業作業基金 | 144,194 | 709,207 | - 565,012 | 766,961 | 5,706 | 761,254 | - 493,745 | 196,242 | 689,987 | -- |
| 屏東農田水利 事業作業基金 | 302,346 | 500,218 | - 197,872 | 72,526 | 13,585 | 58,941 | - 172,666 | - 138,931 | 33,734 | - 19.54 |
| 臺東農田水利 事業作業基金 | 182,345 | 268,334 | - 85,988 | 14,499 | 3,435 | 11,063 | - 119,530 | - 74,924 | 44,605 | - 37.32 |
| 花蓮農田水利 事業作業基金 | 169,305 | 227,931 | - 58,625 | 6,085 | 394 | 5,690 | - 112,185 | - 52,934 | 59,250 | - 52.81 |
| 七星農田水利 事業作業基金 | 5,630 | 197,677 | - 192,047 | 278,950 | 22,844 | 256,106 | 10,844 | 64,058 | 53,214 | 490.73 |
| 瑠公農田水利 事業作業基金 | 773 | 197,622 | - 196,849 | 715,114 | 64,329 | 650,785 | 25,512 | 453,936 | 428,424 | 1,679.31 |

註：本表係依本部審定該基金決算數額編列。