### 參、營運效能之考核

政府為使經濟繁榮、均衡區域、社會安全、人民幸福，賡續推動以國家為念，照顧民眾需求之各項重大政策，由各基金配合政府施政重點，加速投資臺灣，推動產業升級轉型，帶動經濟成長動能；完善全齡照顧，落實居住正義，營造安全社會；加強育才攬才，強化產學研鏈結，推升國際競爭力；均衡區域發展，推動環境保護，建構永續樂活家園等。111年度103個非營業特種基金總收支（含基金來源、用途）規模達7兆3,269億餘元，除債務基金及資本計畫基金均僅有1個單位，分別為籌措財源供償還債務本息暨處理國軍營舍及設施整建而設置，不列入效能評比外，分就作業基金與特別收入基金之屬性擇選不同之評比標準，考核各基金之營運效能，茲說明如次：

一、作業基金

| 表1 111年度中央政府作業基金本期餘絀預算執行排名 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名稱 |  | 預算數 | 審定數 | 增減數 | 增減比率 |
| 賸餘較預算數增加前3名 |  |  |  |  |  |
|  | 1.行政院國家發展基金 | 18,928 | 29,158 | 10,230 | 54.05 |
| ＊ | 2.國道公路建設管理基金 | 17,761 | 21,058 | 3,297 | 18.56 |
|  | 3.國立成功大學附設醫院作業基金 | 91 | 1,997 | 1,905 | 2,078.28 |
| 短絀較預算數增加前3名 |  |  |  |  |  |
| ＊ | 1.住宅基金 | - 4,974 | - 5,637 | - 663 | 13.34 |
| ＊ | 2.民航事業作業基金 | - 2,188 | - 2,383 | - 195 | 8.92 |
|  | 3.考選業務基金 | 11 | - 129 | - 141 | -- |
| 註：1.表列註記＊之基金為分預算單位。 2.表列賸餘較預算數增加前3名之基金，其評比標準係以主要營運計畫執行率已達8成以上者為限，俾免納列因營運計畫執行率欠佳致本期賸餘較預算增加之基金。 |  |  |  |  |  |

考量作業基金預算之執行，應本財務自給自足原則，設法提高業務績效，降低生產或服務成本，以提升資源使用效益，達成年度法定賸餘目標，爰作業基金係以預算餘絀及主要營運計畫達成情形作為評比標準，經就編製附屬單位預算之75個基金，連同編製附屬單位預算之分預算之94個基金，扣除8個僅彙編所屬分預算之附屬單位預算（係逕由分預算之作業基金運作），綜計161個單位予以評核結果，主要營運計畫執行率已達8成以上，且賸餘較預算數增加之前3名，分別為行政院國家發展基金、國道公路建設管理基金及國立成功大學附設醫院作業基金；短絀較預算數增加之前3名，分別為住宅基金、民航事業作業基金及考選業務基金（表1）。

二、特別收入基金

| 表2 111年度中央政府特別收入基金用途執行率排名 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名稱 |  |  | 基金用途 |  |  |
|  |  |  | 預算數 | 審定數 | 執行率 |
| 基金用途執行率較高前3名 |  |  |  |  |  |
| ＊ | 1.長照服務發展基金 |  | 55,988 | 55,908 | 99.86 |
| ＊ | 2.石油基金 |  | 4,915 | 4,894 | 99.57 |
|  | 3.有線廣播電視事業發展基金 |  | 303 | 295 | 97.28 |
| 基金用途執行率較低前3名 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.大專校院轉型及退場基金 | 59 | 14 | 24.49 |
| ＊ |  | 2.再生能源發展基金 | 595 | 188 | 31.60 |
| ＊ |  | 3.勞工權益基金 | 85 | 48 | 57.54 |
| 註：1.表列註記＊之基金為分預算單位。 2.表列基金用途執行率較高之前3名基金，其評比標準係以111年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途審定數不超過預算數者為限。 |  |  |  |  |  |

特別收入基金預算之執行，應在法律或政府指定之財源範圍內，妥善規劃整體財務資源，加強財務控管，並設法提升資源使用效益，以達成基金設立目的及年度施政目標，爰特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作為評比標準，經就編製附屬單位預算之26個基金，連同編製附屬單位預算之分預算之28個基金，扣除4個僅彙編所屬分預算之附屬單位預算（係逕由分預算之特別收入基金運作），綜計50個單位予以評核結果，111年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途執行率較高之前3名，分別為長照服務發展基金、石油基金及有線廣播電視事業發展基金；基金用途執行率較低之前3名，分別為大專校院轉型及退場基金、再生能源發展基金及勞工權益基金（表2）。

綜上，因各基金設立目的不同，業務特性互異，其實質營運效能之考核，必須多方面衡酌有形及無形之效益，此2類評比分析僅供參考。本部業依決算法第23條規定審核各基金施政效能或營業效能之程度，及與同類基金比較，提出審核意見分別函請各該基金管理機關檢討改善，摘其要者列述如次：

表3　中央政府非營業特種基金111年度投資短絀情形

單位：新臺幣千元

| 序號 | 基金名稱 | 已實現投資短絀 |
| --- | --- | --- |
| 合計 |  | 77,301 |
| 1 | 國立東華大學校務基金 | 47,676 |
| 2 | 國立臺灣師範大學校務基金 | 2,558 |
| 3 | 科技產業園區作業基金 | 14,782 |
| 4 | 七星農田水利事業作業基金 | 12,283 |

資料來源：整理自各基金主管機關提供資料。

一、部分非營業特種基金持有鉅額現金卻未有效運用，另部分基金投資運用間有認列投資短絀情事，允宜督促在兼顧資金安全與靈活運用前提下，衡酌善用可供運用之投資項目，並健全投資運作機制，以強化資金運用收益性與安全性：依111年度中央及地方政府預算籌編原則第5點第9款規定，特種基金應注意資金運用之收益性及安全性，加強財務管理及現金調度，以活化累存資金，提高資金運用效能。按衛生福利部(下稱衛福部)會計處109年間考量長照服務發展基金專戶存款餘額逐年增加，經蒐整與分析基金數據資訊，發展歷史收支模型，據以評估基金安全存款存量水準，計算可用資金，並提供基金管理單位相關投資建議，向中央銀行國庫局請益各項金融工具之投資風險及共同檢視專戶現金收支情形，據以決定投資策略，大幅提高資金運用效益。惟經統計作業基金、特別收入基金及資本計畫基金持有之現金及銀行存款(含定期存款)，由109年底之1兆1,313億餘元，逐年增加至111年底之1兆1,763億餘元，增幅達3.98％，甚有國土永續發展基金經管現金由109年底之1億7,022萬餘元，大幅增加至111年底之89億5,895萬餘元，仍有部分基金經管鉅額現金未能有效運用。又查上開基金排除以投資為主要營運項目之行政院國家發展基金，及依據勞工保險條例、國民年金法等規定得投資運用之勞工保險局作業基金、國民年金保險基金等3個基金後，111年度認列已實現投資短絀7,730萬餘元(表3)，係國立東華大學校務基金等4個基金，因轉投資事業虧損或認列其他金融資產投資評價調整損失所致，其中科技產業園區作業基金已連續3年度認列投資短絀，經函請行政院促請各基金主管機關靈活運用資源，增裕基金收入，及部分基金投資運用間有認列投資短絀情事，併請督促檢討評估投資策略，賡續健全投資運作機制，強化資金運用收益性與安全性。據復：已於中央及地方政府預算籌編原則規定，各基金應注意資金運用之收益性及安全性，加強財務管理及現金調度，提高資金運用效能，並要求各基金主管機關督促該等基金應於兼顧資金安全前提下，積極提升運用收益。

表4　非營業特種基金舉借自償性債務情形

單位：個、新臺幣億元

| 年度 | 109 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基金(含分基金)個數 | 204 | 219 | 225 |
| 舉借基金個數 | 15 | 21 | 24 |
| 舉借自償性債務餘額 | 3,756 | 3,850 | 4,096 |
| 短期債務 | 1,907 | 1,745 | 1,718 |
| 長期債務 | 1,849 | 2,104 | 2,378 |

資料來源：本部自行整理。

二、近3年度非營業特種基金債務餘額逐年增加，截至111年底已逾4千億元，允宜督促強化財務及債務管理，以維基金財務結構穩健：109至111年度非營業特種基金收支規模分別為6兆3,611億餘元、6兆7,240億餘元及7兆3,269億餘元。惟109至111年底分別有15個、21個及24個基金因業務需要舉借自償性債務，債務餘額分別為3,756億餘元、3,850億餘元及4,096億餘元（表4），主要係行政院公營事業民營化基金因收入不足支應事業民營化所負擔之支出、科學園區管理局作業基金籌設園區、國道公路建設管理基金辦理國道公路建設計畫等，須仰賴舉債籌措資金所致，上開債務已占非營業特種基金整體債務之7至8成，且非營業特種基金整體債務餘額逐年增加，至111年底甚已逾4千億元，財務負擔沉重。又109至111年度整體自償性債務付息數分別為52億餘元、42億餘元及38億餘元，其中國道公路建設管理基金111年間已透過舉新債還舊債之模式，調降發行公債之利率，減少支付利息。惟部分基金償還債務之財務來源，尚須俟區段或土地徵收、開發完成(如新市鎮開發基金、實施平均地權基金)、園區開發時，辦理土地租售作業(如產業園區開發管理基金)，或國道整體路網建置完成後（如國道公路建設管理基金），始能達成財務自償之目標，經函請行政院督促上開基金主管機關妥善掌握整體財務規劃，並視基金年度整體營運及資金調度情形等，適時滾動檢討，加強財務及債務管理，以維基金財務結構穩健。據復：已於中央及地方政府預算籌編原則規定，各基金主管機關應加強辦理各項債務管理措施，並確依規定督促各基金強化財務及債務管理。

表5　111年度中央政府非營業特種基金間之資金調度情形

單位：新臺幣千元

| 基金名稱 | 放款對象 | 帳列會計科目 | 年底餘額 | 利息收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  |  | 39,241,879 | 29,013 |
| 新市鎮開發基金 | 中央都市更新基金 | 其他長期貸款 | 350,000 | 3,293 |
| 種苗改良繁殖作業基金 | 農業生物科技園區作業基金 | 短期貸款 | 130,000 | 753 |
| 畜產改良作業基金 |  | 短期貸款 | 90,000 | 493 |
| 長照服務發展基金 | 疫苗基金 | 短期墊款 | 34,515,000 | 22,789 |
| 農村再生基金 | 農業天然災害救助基金 | 短期墊款 | 1,060,283 | － |
|  | 農業發展基金 | 短期墊款 | 1,529,424 | － |
| 國立臺灣大學附設醫院作業基金 | 國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金 | 暫付及待結轉帳項 | 26,400 | － |
|  | 國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金 | 暫付及待結轉帳項 | 150,000 | － |
|  | 國立臺灣大學附設醫院新竹臺大分院作業基金 | 暫付及待結轉帳項 | 70,000 | － |
|  | 國立臺灣大學附設醫院新竹臺大分院作業基金 | 長期應收款 | 381,573 | － |
|  | 國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金 | 長期應收款 | 939,198 | － |
| 資源回收管理基金 | 空氣污染防制基金 | 短期墊款 | － | 746 |
| 土壤及地下水污染整治基金 |  | 短期墊款 | － | 936 |

資料來源：整理自各基金主管機關提供資料。

三、部分非營業特種基金長期以未計息方式調度資金予其他分基金，允宜督促基金妥適規劃餘裕資金之配置與運用方式，以提高資金運用效能及收益：111年度非營業特種基金中計有13筆基金與分基金、或分基金間有資金內部往來情形，年底餘額為392億4,187萬餘元(表5)，其中新市鎮開發基金等6個基金，借款予其他基金係以設算利率計息，至農村再生基金及國立臺灣大學附設醫院作業基金（下稱臺大醫院），借調資金予其分基金，僅分別帳列「短期墊款」、「暫付及待結轉帳項」及「長期應收款」等會計科目，並未設算利率計息。查現行非營業特種基金尚無內部資金調度須設算利率計息之規範，惟農村再生基金已無自有穩定財源，卻長期以未計息方式調度資金予其他基金，另臺大醫院雖訂有計息之相關規範，亦未確實執行，經函請行政院督促妥適規劃餘裕資金之配置與運用方式，以提高資金運用效能及收益。據復：臺大醫院已訂定臺大醫療體系資金調撥要點，嗣後將依該要點要求借款單位提出還款計畫，並以計

表6　111年度中央政府非營業特種基金固定資產建設改良擴充計畫執行率未及5成情形

單位：％

| 序號 | 附屬單位預算 | 附屬單位預算之分預算 | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金融監督管理基金 |  | － |
| 2 | 環境保護基金 |  | 3.30 |
| 3 | 國立文化機構作業基金 | 國立歷史博物館作業基金 | 3.63 |
| 4 | 衛生福利特別收入基金 | 家庭暴力及性侵害防治基金 | 4.09 |
| 5 | 環境保護基金 | 溫室氣體管理基金 | 5.81 |
| 6 | 管制藥品製藥工廠作業基金 |  | 8.08 |
| 7 | 交通作業基金 | 鐵道發展基金 | 8.51 |
| 8 | 國立臺灣大學附設醫院作業基金 | 雲林分院 | 11.99 |
| 9 | 環境保護基金 | 資源回收管理基金 | 12.89 |
| 10 | 國立空中大學校務基金 |  | 16.63 |
| 11 | 故宮文物藝術發展基金 |  | 16.69 |
| 12 | 國立陽明交通大學校務基金 | 國立陽明交通大學產學創新研究學院 | 17.54 |
| 13 | 環境保護基金 | 土壤及地下水污染整治基金 | 19.03 |
| 14 | 醫療藥品基金 | 樂生療養院 | 21.36 |
| 15 | 國立臺灣大學校務基金 | 國立臺灣大學重點科技研究學院 | 26.21 |
| 16 | 環境保護基金 | 水污染防治基金 | 32.14 |
| 17 | 經濟特別收入基金 | 推廣貿易基金 | 32.38 |
| 18 | 行政院國家科學技術發展基金 |  | 35.95 |
| 19 | 國立臺灣大學附設醫院作業基金 | 新竹臺大分院 | 36.78 |
| 20 | 醫療藥品基金 | 旗山醫院 | 37.50 |
| 21 | 醫療藥品基金 | 澎湖醫院 | 38.34 |
| 22 | 國軍退除役官兵安置基金 | 清境農場 | 38.41 |
| 23 | 環境保護基金 | 空氣污染防制基金 | 38.51 |
| 24 | 衛生福利特別收入基金 | 長照服務發展基金 | 39.83 |
| 25 | 國立臺灣大學附設醫院作業基金 | 癌醫中心分院 | 40.05 |
| 26 | 醫療藥品基金 | 苗栗醫院 | 40.47 |
| 27 | 國立文化機構作業基金 | 國立國父紀念館作業基金 | 41.47 |
| 28 | 中央研究院科學研究基金 |  | 41.66 |
| 29 | 國立臺灣戲曲學院校務基金 |  | 41.69 |
| 30 | 教育部所屬機構作業基金 | 國立海洋生物博物館作業基金 | 43.16 |
| 31 | 農業特別收入基金 | 林務發展及造林基金 | 43.42 |
| 32 | 農田水利事業作業基金 | 瑠公農田水利事業作業基金 | 44.00 |
| 33 | 醫療藥品基金 | 南投醫院 | 44.23 |
| 34 | 經濟作業基金 | 中小企業發展基金 | 45.41 |
| 35 | 醫療藥品基金 | 臺東醫院 | 45.50 |
| 36 | 醫療藥品基金 | 臺南醫院 | 47.31 |
| 37 | 醫療藥品基金 | 屏東醫院 | 47.58 |
| 38 | 農田水利事業作業基金 | 宜蘭農田水利事業作業基金 | 49.89 |

資料來源：整理自各基金主管機關提供資料。

息方式辦理。行政院已要求農業天然災害救助基金及農業發展基金應優先於其可用資金內調整支應相關支出，以免一再向農村再生基金調度，並請各主管機關依權責審酌所屬基金之資金配置與運用方式，以提升整體資金運用效益。

四、部分非營業特種基金固定資產建設改良擴充計畫預算執行率偏低，及部分專案計畫購建固定資產使用效益未如預期，且附屬單位預算執行要點對於特別收入基金固定資產使用效益尚無檢討評估之規範，均待檢討妥處：111年度非營業特種基金固定資產建設改良擴充計畫可用預算數1,198億8,486萬餘元，決算數987億240萬餘元，決算數占可用預算數之82.33％，計有71個基金執行率未及8成，甚有金融監督管理基金「推動保護金融消費者權益計畫」編列之房屋及建築預算數未予執行，全數保留，暨環境教育基金等37個基金執行率未及5成(表6)等預算執行率偏低情事。另保留至以後年度之執行數155億5,154萬餘元，占可用預算數之12.97％，其中屬107（含）以前年度、108至110年度賡續辦理保留執行，保留數分別為8億87萬餘元、2億3,851萬餘元、6億1,897萬餘元及29億7,542萬餘元，合計46億3,378萬餘元，未執行數額龐鉅，雖經各該基金主管機關說明已定期召開會議，並要求計畫執行單位說明落後原因及研提因應對策，惟部分固定資產建設改良擴充計畫預算仍連年辦理保留。另非營業特種基金107至111年度專案計畫固定資產使用情形，計11項實際執行未達計畫目標值(表7)，其中臺北榮民總醫院新門診大樓及臺中榮民總醫院埔里分院新建長照大樓、推廣貿易基金擴建南港展覽館、社會福利基金北區、南區、東區老人之家及彰化老人養護中心辦理老人福利機構多機能綜合服務計畫、中區兒童之家

表7　中央政府非營業特種基金107至111年度使用情形未如預期之固定資產專案計畫

| 序號 | 附屬單位預算 | 附屬單位預算之分預算 | 計畫名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 榮民醫療作業基金 | 臺北榮民總醫院作業基金 | 新門診大樓興建計畫 |
| 2 |  | 臺中榮民總醫院作業基金 | 埔里分院新建長照大樓計畫 |
| 3 | 管制藥品製藥工廠作業基金 |  | 衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠廠房新建暨整建工程 |
| 4 | 經濟作業基金 | 產業園區開發管理基金 | 永續工業區潔淨水環境計畫 |
| 5 | 行政院國家科學技術發展基金 |  | 科學城公共建設計畫 |
| 6 | 經濟特別收入基金 | 推廣貿易基金 | 興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫 |
| 7 | 衛生福利特別收入基金 | 社會福利基金-北區老人之家 | 老人福利機構多機能綜合服務計畫 |
| 8 |  | 社會福利基金-南區老人之家 | 老人福利機構多機能綜合服務計畫 |
| 9 |  | 社會福利基金-東區老人之家 | 老人福利機構多機能綜合服務計畫 |
| 10 |  | 社會福利基金-彰化老人養護中心 | 老人福利機構多機能綜合服務計畫 |
| 11 |  | 社會福利基金-中區兒童之家 | 獨立生活學習大樓興建計畫 |

資料來源：整理自各基金主管機關提供資料。

興建獨立生活學習大樓等已連續3年使用效益未符預期。惟現行附屬單位預算執行要點僅規範業權基金，每年應就尚未達成原訂效益目標之專案計畫購建固定資產，檢討實際效益並提出改進措施，至特別收入基金專案計畫購建固定資產之使用效益，僅於強化特種基金預算管理提升營運效能方案中列示，執行管考機制未臻周全，經函請行政院督促針對癥結原因確實檢討因應，及研議完善附屬單位預算執行要點相關規定。據復：已定期彙整各基金固定資產預算執行情形，就執行率欠佳之基金函請基金主管機關督導加速辦理各項固定資產計畫，並積極活化閒置資產，以發揮資產效益；另將適時於附屬單位預算執行要點研議相關規定，要求特別收入基金每年應就尚未達成原訂效益目標之購建固定資產專案計畫，提出檢討改進措施。

## 五、部分非營業特種基金營運長年發生短絀，營運績效欠佳；另部分營運(業務)計畫多年未達預計目標，允宜督促檢討癥結原因，據以研謀善策妥處，以提升基金運作效能：111年度75個作業基金（含94個分預算）營運結果，計有國立臺中科技大學校務基金等17個基金賸餘較預算減少、故宮文物藝術發展基金等3個基金預算賸餘，惟實際產生短絀、營建建設基金等23個基金短絀較預算增加，其中中央都市更新基金等51個基金已連續3年發生短絀（表8）。111年度26個特別收入基金(含28個分預算)、債務基金及資本計畫基金營運結果，計有行政院公營事業民營化基金等6個基金賸餘較預算減少、能源研究發展基金及環境教育基金2個基金預算賸餘惟實際產生短絀、離島建設基金等6個基金短絀較預算增加，其中離島建設基金等9個基金已連續3年發生短絀（表9）。另查111年度營運(業務)計畫執行情形，計有行政院國家發展基金等106個作業基金、中央研究院科學研究基金等43個特別收入基金、國軍營舍及設施改建基金1個資本計畫基金，有166項、88項、3項主要營運(業務)計畫實際數較預計減少，其中行政院國家發展基金等64個作業基金、中央研究院科學研究基金等32個特別收入基金、國軍營

表9　中央政府特別收入基金連續3年短絀情形

單位：新臺幣百萬元

| 序號 | 附屬單位預算 | 附屬單位預算之分預算 | 年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 109 | 110 | 111 |
| 1 | 離島建設基金 |  | - 714 | - 1,005 | - 1,239 |
| 2 | 警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金 |  | - 4 | - 4 | - 7 |
| 3 | 大專校院轉型及退場基金 |  | - 10 | - 20 | - 9 |
| 4 | 農業特別收入基金 | 漁業發展基金 | - 14 | - 31 | - 14 |
| 5 | 就業安定基金 | 勞工權益基金 | - 22 | - 3 | - 1 |
| 6 | 環境保護基金 | 空氣污染防制基金 | - 3,194 | - 3,547 | - 666 |
| 7 | 環境保護基金 | 土壤及地下水污染整治基金 | - 313 | - 123 | - 111 |
| 8 | 通訊傳播監督管理基金 |  | - 32 | - 290 | - 264 |
| 9 | 反托拉斯基金 |  | - 29 | - 28 | - 27 |

資料來源：整理自各基金主管機關提供資料。

表8　中央政府作業基金連續3年短絀情形

| 序號 | 附屬單位預算(註1) | 附屬單位預算之分預算 | 序號 | 附屬單位預算(註1) | 附屬單位預算之分預算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 營建建設基金 | 住宅基金 | 27 | 國立澎湖科技大學校務基金 |  |
| 2 | 營建建設基金 | 中央都市更新基金 | 28 | 國立勤益科技大學校務基金 |  |
| 3 | 國立清華大學校務基金* |  | 29 | 國立高雄餐旅大學校務基金 |  |
| 4 | 國立中興大學校務基金 |  | 30 | 國立高雄科技大學校務基金 |  |
| 5 | 國立成功大學校務基金* |  | 31 | 國立體育大學校務基金 |  |
| 6 | 國立中央大學校務基金 |  | 32 | 國立臺南護理專科學校校務基金 |  |
| 7 | 國立中山大學校務基金 |  | 33 | 國立臺東專科學校校務基金 |  |
| 8 | 國立中正大學校務基金 |  | 34 | 國立臺灣大學附設醫院作業基金 | 國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金 |
| 9 | 國立臺灣海洋大學校務基金 |  | 35 | 教育部所屬機構作業基金 | 國立自然科學博物館作業基金 |
| 10 | 國立暨南國際大學校務基金 |  | 36 | 教育部所屬機構作業基金 | 國立科學工藝博物館作業基金 |
| 11 | 國立高雄大學校務基金 |  | 37 | 教育部所屬機構作業基金 | 國立海洋生物博物館作業基金 |
| 12 | 國立臺東大學校務基金* |  | 38 | 教育部所屬機構作業基金 | 國立海洋科技博物館作業基金 |
| 13 | 國立臺東大學校務基金 | 國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金 | 39 | 教育部所屬機構作業基金 | 國立臺灣科學教育館作業基金 |
| 14 | 國立臺南大學校務基金* |  | 40 | 教育部所屬機構作業基金 | 國立臺灣圖書館作業基金 |
| 15 | 國立屏東大學校務基金* |  | 41 | 國立高級中等學校校務基金 |  |
| 16 | 國立屏東大學校務基金 | 國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金 | 42 | 法務部矯正機關作業基金 |  |
| 17 | 國立陽明交通大學校務基金* |  | 43 | 經濟作業基金 | 中小企業發展基金 |
| 18 | 國立臺灣師範大學校務基金 |  | 44 | 交通作業基金 | 民航事業作業基金 |
| 19 | 國立彰化師範大學校務基金 |  | 45 | 農業作業基金 | 農業生物科技園區作業基金 |
| 20 | 國立高雄師範大學校務基金 |  | 46 | 醫療藥品基金 | 金門醫院 |
| 21 | 國立臺中教育大學校務基金 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 | 47 | 國立文化機構作業基金 | 國立中正紀念堂管理處作業基金 |
| 22 | 國立臺北藝術大學校務基金 |  | 48 | 故宮文物藝術發展基金 |  |
| 23 | 國立臺南藝術大學校務基金 |  | 49 | 原住民族綜合發展基金* |  |
| 24 | 國立雲林科技大學校務基金 |  | 50 | 原住民族綜合發展基金 | 原住民族就業基金 |
| 25 | 國立虎尾科技大學校務基金 |  | 51 | 考選業務基金 |  |
| 26 | 國立屏東科技大學校務基金 |  |  |  |  |

註：1.*為不含分預算之附屬單位預算。

2.資料來源：本部自行整理。

## 舍及設施改建基金已連續3年全部或部分主要營運(業務)計畫實際數較預計減少，主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，另部分計畫因工程進度落後、溢估地上物補償費及遷移費等，致營運(業務)計畫執行未達預計目標，經函請行政院督促檢討改善，以達成年度預算賸餘及營運（業務）計畫目標，提升基金運作效能。據復：依中央及地方政府預算籌編原則及附屬單位預算共同項目編列作業規範規定，作業基金應力求有賸餘無短絀，年度賸餘應以逐年成長或短絀積極改善為目標，特別收入基金應在指定財源範圍內，妥善規劃整體財務資源，並設法提升資源使用效率。另已請基金主管機關針對財務不佳或短絀基金檢討調整產品單價或服務費率等，以改善基金財務狀況，並請依業務實需，審慎規劃計畫辦理期程及編列預算，以提升基金運作成效。

## 六、教育部設置所屬機構作業基金增進社教機構經營管理彈性，提供優質館務服務，惟營運結果連年短絀、文創商品開發及銷售情形未盡理想，允宜研謀改善：教育部為增進社教機構經營管理彈性，提供民眾優質館務服務，提升社會教育及教育研究品質，設置教育部所屬機構作業基金，包含國立自然科學博物館、國立科學工藝博物館、國立海洋生物博物館、國立臺灣科學教育館、國立臺灣圖書館及國立海洋科技博物館等6個分基金。該基金111年度決算短絀4億8,813萬餘元，較預算短絀5億6,594萬餘元，減少7,781萬餘元。經查經營管理情形，核有：（一）教育部設置所屬機構作業基金增進各館所經營管理彈性，惟收支連年短絀，未達賸餘或維持收支平衡目標；（二）教育部所屬館所藉由文創商品流通建立品牌形象，惟部分文創商品開發及銷售情形未盡理想等，亟待教育部督促研謀改善。（詳乙－120頁）

## 七、工業局轄管工業區部分污水處理廠營運績效欠佳，待清運之污泥量未減反增，又違反環保法規遭裁罰金額逐年增加，亟待檢討改善，俾利工業區永續經營：政府為利我國區域工業均衡發展，編定開發工業區提供產業作為生產基地、設置污水處理廠以協助區內廠商廢（污）水排放處理，並成立產業園區開發管理基金，由工業局為管理機關負責執行產業園區營運管理。截至111年底止，工業局已開發62處工業區、設置43座污水處理廠，其中12座係採公辦民營方式委外辦理，其餘31座則由該局自行操作管理。111年度營運結果，污水處理系統使用費收入12億3,279萬餘元，連同權利金收入1億5,728萬餘元，營運成本16億4,497萬餘元，產生短絀2億4,162萬餘元。經查工業局辦理所轄污水處理廠營運管理情形，核有：（一）工業區部分污水處理廠營運績效欠佳，亟待研提有效降低營運成本對策妥處，以提升整體營運績效；（二）部分自行操作管理之污水處理廠累積尚未清運污泥量未減反增，或有堆置場容量不足及大量未清運污泥堆置廠區等情事，恐影響污水處理廠操作設備運轉及肇致環境污染之虞；（三）部分工業區污水處理廠違反環保法規遭裁罰金額逐年增加，且管理機構未落實委外監督管理等，亟待工業局研謀妥處。（詳乙－152頁）

## 八、為鼓勵自由行旅客搭乘大眾運輸旅遊，推動台灣好行旅遊服務計畫，惟國人旅遊搭乘比率仍低，又營運虧損補貼機制未臻周妥，及部分路線連年補貼仍無法自主營運，亟待檢討改善並加強推廣行銷，形塑優質旅運品牌，以促進永續觀光：政府自99年度起推動台灣好行（景點接駁）旅遊服務計畫（下稱台灣好行計畫），提供串接國內主要交通運輸場站至重要觀光景點間之公車接駁服務。台灣好行營運路線自100年度之20條成長至111年度之67條，搭乘人次則由100年度76萬餘人次增至108年度479萬餘人次，惟109及110年度受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，搭乘人次分別減至372萬餘人次及266萬餘人次，嗣111年度因疫情逐漸趨緩，搭乘人次回升至320萬餘人次。經查觀光局推動台灣好行計畫執行情形，核有：（一）107至111年度部分台灣好行營運路線搭乘率低於2成；（二）觀光局未切實以觀光景點接駁觀點審核推動單位所提營運路線，部分台灣好行營運路線仍存有行駛路線與市區公車重疊，或路線規劃初期係為滿足偏遠地區民行需求之路線等情，與提供自由行旅客友善旅遊交通服務之目標未盡相符；（三）部分台灣好行營運路線搭乘率持續偏低，連年獲營運虧損補貼仍無法自主營運；（四）據該局委辦之106至110年度台灣旅遊狀況調查報告，國人旅遊使用之交通運具仍以自用汽車比率為最高(約6成)，而選擇台灣好行之比率未及1％等，亟待觀光局研謀改善。（詳乙－176頁）

## 九、衛生福利部設立所屬醫院，執行多元化公共衛生與醫療任務，惟部分醫院位處偏鄉離島地區，間有醫護人力招募不易或流動率頻仍等情事，致營運績效欠佳，亟待針對癥結原因檢討改善，以維永續經營：衛生福利部(下稱衛福部)為提供各地民眾必要之急重症與醫療服務，於全國各地設立26家部立醫院。經查部立醫院營運情形，核有：（一）經排除5家精神科專科醫院後，111年度統計21家醫院，計有朴子、澎湖、花蓮、臺東及金門等5家醫院皆呈業務短絀，花蓮及金門等2家醫院甚至發生業務外收入與支出不相當，連續3或4年產生本期短絀，其中金門醫院為金門縣唯一醫院，雖獲衛福部及金門縣政府公費預算補助，仍連年短絀；（二）基隆等20家醫院均有缺乏醫師情事，其中基隆及臺東等2家醫院因地理位置，招募醫師不易，缺乏醫師數逾10名；另桃園、豐原、臺中、彰化、南投、旗山、屏東、恆春旅遊及金門等9家醫院約聘契僱護理人員，占全部護理人員之比率達8成以上，所屬醫院存有醫護人力招募不易或流動率頻仍，長期仰賴約聘契僱等困境；（三）為協助所屬醫院定位其角色，並協助其永續發展，經行政院於110年7月核定建構敏捷韌性醫療照護體系計畫。其中衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會規劃於111至113年度編列2億8,500萬元，辦理公立醫院體系之定位與強化計畫，惟以多項計畫係屬新增為由，尚未編列相關預算據以執行，截至111年底止尚無具體進度，112年度亦未見編列相關經費，而計畫將於113年度屆期，執行期間僅餘1年，恐影響計畫目標之達成等情事，亟待衛福部研謀改善。（詳乙－268頁）

## 十、故宮博物院為提升基金經營績效，積極營運博物館商店暨網路商城，惟故宮南院實體商店營收、新型態文化創意衍生商品NFT及國外電商平臺銷售欠佳等情，亟待研謀改善：國立故宮博物院為提升故宮文物藝術發展基金經營績效，委託廠商經營該院南北院區（下稱故宮南院及北院）附設博物館商店及網路商城，藉由實體及非實體承銷網絡與國際物流管道，積極行銷推廣該院各項出版品、文物仿製品及文化創意衍生商品，以達成博物館教育推廣之目的。依契約規定，實體商店應按故宮南院及北院每期之實際參觀人數訂定營運目標；網路商城則以每期營業收入應達3,000萬元為營運目標。經查執行情形，核有：（一）委託廠商經營管理附設商店及網路商城，網路商城營運已達目標，故宮南院參觀人數亦有成長，惟實體商店營收未達目標；（二）開發新型態文化創意衍生商品NFT（Non－Fungible Token，非同質化代幣），惟銷售情形欠佳；（三）與國內外電商跨業合作，有助提升網路商城營運績效，惟國外電商平臺銷售情形欠佳等，亟待國立故宮博物院研謀改善。（詳乙－314頁）

## 十一、考選業務基金成立已逾10年，報考人數減少5成餘，惟固定之試務成本及因應防疫等支出連年增加，致近3年度短絀逐年擴增，且基金淨值降幅近6成，影響基金財務狀況之穩定，亟待研謀善策，以健全財政收支，俾達基金永續經營：考選部為因應報考人數變動，及提升試務品質、考試信度與效度，保障應考人權益，自99年度成立考選業務基金。據統計，報考人次自99年度之749,054人次增至101年度之794,867人次，隨後逐年遞減至111年度之348,814人次，較99年度成立基金以來降幅高達53.43％。查101至111年度因報考人數大幅減少，整體報名費收入呈現遞減趨勢，惟試務中之固定成本並未能隨報考人數減少，加以109至111年度受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，辦理國家考試之防疫支出增加，致近年報名費收入與試務成本之差額，從疫情前108年度之負48萬餘元大幅增加到111年度之負1億3,412萬餘元，報名費收入已無法支應試務成本，造成該基金109至111年度皆為短絀，又因連年撥用累計賸餘填補短絀，致111年度基金期末累計賸餘僅為1,160萬餘元。109至111年度該基金淨值，已由3億4,239萬餘元驟降為1億3,897萬餘元，降幅近6成，報考人數倘持續減少，報名費收入仍無法支應成本，造成短絀，勢必撥用公積或折減基金填補累積短絀，將嚴重影響基金財務狀況之穩定，亟待考選部研謀改善。（詳乙－332頁）

## 十二、科學技術研究發展成果已依規定收取研發成果收入，並訂定股權作業要點，強化股權管理及處分作業，惟部分資助機關繳交研發成果收入下滑，或尚無衍生收入，又持有股權多未處分，且股權發行公司營運績效不佳，亟待檢討改善，俾提升研發成果收入及科研資源投入效益：行政院國家科學技術發展基金（下稱科發基金）之主管機關為行政院，管理機關為國家科學及技術委員會（下稱國科會），主要業務為推動整體科技發展、改善研究發展環境，暨培育、延攬及獎助科技人才，並由各資助機關依科學技術基本法規定將歸屬政府部分之研發成果現金及股權等收入繳交至科發基金保管運用，另為妥善運用研發成果收入，持續投入創新研發，每年辦理研發成果收入運用計畫，111年度核定補助經費10億9,408萬元。經查執行情形，核有：（一）研發成果收入較上年度下滑，又部分資助機關辦理研發成果收入運用計畫執行情形未如預期，或尚無衍生收入；（二）持有股權多未處分，或股權發行公司營運績效不佳，又未依限提報持有股權狀態等資訊等，亟待國科會督促研謀改善。（詳乙－351頁）

## 十三、農糧署為穩定糧價及確保農民收益，持續辦理稻穀收購業務，惟公糧收購與供銷淨支出金額龐鉅，公糧配撥量逾9成低於成本價銷售致糧政業務連年虧損等情事，亟待研謀改善：農業委員會農糧署（下稱農糧署）為穩定糧價及平衡供需，持續辦理稻穀保價收購制度，於農業發展基金「糧政業務計畫」項下辦理公糧收購與撥售業務，111年度編列預算數152億7,184萬餘元，執行數132億4,347萬餘元，執行率86.72％。經查執行情形，核有：（一）截至111年底止，公糧庫存量為682,326公噸，達我國安全存量（約30萬公噸）之2.27倍。惟107至109年度公糧收購與供銷淨支出均高達100億元以上，110年度淨支出雖降至61億5,060萬餘元，111年度淨支出仍達71億399萬餘元；（二）農糧署每年訂有糧食收撥計畫，包括收購公糧及配撥公糧。公糧銷售收入由107年度之45億7,869萬餘元增至111年度之57億1,975萬餘元，主要係因烏俄戰爭、飼料短缺，飼料用米單價大幅上升所致。又公糧配撥量由107年度之386,680公噸，增至109年度之584,865公噸，再逐年下降至111年度之442,291公噸，除109年度已達預算目標外，其餘年度均未達預算目標；（三）截至111年底止，農糧署收購公糧儲放農會及民營業者公糧倉庫處計243家，其中已設置低溫筒倉之公糧業者計88家，占36.21％，且公糧稻穀儲放於低溫筒倉之比率未及3成等情事，亟待農糧署研謀改善。（詳乙－466頁）

## 以上，各非營業特種基金營運效能之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本部已列管繼續注意其改善成效。