七、交通部主管

航港建設基金

政府為辦理各商港公共基礎建設，建構符合國際水準之港埠設施，提升港埠作業效率及裝卸吞吐能量，進而提升國家整體競爭力，行政院於89年5月3日以台（89）孝授四字第08024號函核定，將原臺灣省交通建設基金與交通建設基金項下之碼頭工人退休離職基金，簡併為航港建設基金。嗣為提升港埠競爭力及航港行政效能，採政企分離原則推動航港體制改革，於101年3月1日將交通部基隆、臺中、高雄及花蓮等4個港務局改制成立臺灣港務股份有限公司（下稱臺灣港務公司）及設置航港局，並依行政院101年2月15日院臺交字第1010007574號函核定之「臺灣港務股份有限公司資產作價投資計畫書」，將基隆等4個港務局移撥航港局之資產，扣除代管資產及列入公務財產，於102年度納入航港建設基金。該基金111年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理港灣擴建及改善基礎建設，以增進港埠營運效率，進而提升國家整體競爭力。111年度業務計畫4項，實施結果，實際數較原預計增加者2項，減少者2項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 港灣建設計畫 | 千元 | 2,353,219 | 2,059,960 | - 293,258 | - 12.46 | 補助地方政府辦理高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道工程進度未如預期。 |
| 臺灣國際商港未來 發展及建設計畫 （111－115年）－航港 建設基金辦理部分 | 千元 | 3,902,971 | 4,815,756 | 912,785 | 23.39 | 基隆港軍用碼頭遷建及後線設施整建工程進度超前，報請行政院同意先行動支112年度經費。 |
| 國內商港整體 規劃及發展計畫 （111－115年）－澎湖/布袋港埠建設計畫 | 千元 | 404,525 | 464,339 | 59,814 | 14.79 | 澎湖港郵輪碼頭延建設計及工程進度超前，報請行政院同意先行動支112年度經費。 |
| 我國智慧航安服務 建置暨發展計畫 | 千元 | 427,544 | 319,233 | - 108,310 | - 25.33 | 辦理彰化風場航道交通管理服務中心暨中航辦公大樓新建等工程，因多次流標，或未順利取得施工通道用地，執行進度未如預期。 |

2.　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，審定本期賸餘28億186萬餘元，較預算賸餘2億124萬元，增加26億62萬餘元，主要係臺灣港務公司111年度淨利較預期增加，提撥之盈餘分配收入較預計增加所致。

3.　餘絀之審定

111年度決算經行政院核定賸餘2,791,271,522元，本部依法審核修正增列基金來源之徵收及依法分配收入10,594,743元，主要係應收臺灣港務公司111年度盈餘提撥數，並同數增列賸餘10,594,743元，審定本期賸餘2,801,866,265元。

4.　現金流量之查核

111年度期初現金及約當現金62億2,973萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增72億1,305萬餘元，期末現金及約當現金為134億4,278萬餘元。

# 5.　重要審核意見

（1）　為強化國際商港設施服務與經營環境，收取商港服務費以挹注商港建設相關支出，惟航港局相關收費及管理作業未臻完善，允宜檢討研謀改善。

| 表1 商港服務費收入占基金來源比率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |
| 項目 年度 | 基金來源 | 商港服務費收入 |  |
|  |  |  | 占比 |
| 合計 | 49,692 | 24,948 | 50.21 |
| 107 | 9,073 | 5,061 | 55.78 |
| 108 | 9,264 | 4,963 | 53.58 |
| 109 | 9,355 | 4,914 | 52.53 |
| 110 | 10,385 | 5,238 | 50.44 |
| 111 | 11,613 | 4,770 | 41.08 |
| 資料來源：整理自107至111年度航港建設基金附屬單位決算。 |  |  |  |

航港局依商港法第12條規定，為促進國際商港建設及發展，就入港船舶、離境旅客及裝卸貨物收取商港服務費，並繳交航港建設基金，所收之收入依商港服務費收取保管及運用辦法第15條規定，用於有收取商港服務費商港之建設。按商港服務費收入為航港建設基金之主要收入項目，占基金來源總數達5成（表1），並為我國建設國際商港之主要資金來源。經查航港局辦理商港服務費之收取及管理情形，核有：A.收繳行政作業受內政部修正「各機關申請提供戶籍資料及親等關聯資料辦法」影響，無法取得繳納義務人戶籍資料，據以辦理繳款通知書送達與移送執行作業，亟須籌謀妥處；B.介接「關港貿單一窗口」之報單資料，據以核計國際航線貨物商港服務費，惟因部分報單資料不全，致須耗費行政成本查詢或無法完成核單，且商港服務費收費系統內之公司資料庫亦未定期更新，影響繳納單核發時程；C.為簡化國內航線貨物商港服務費申報作業，規劃透過臺灣港務公司建置之臺灣港棧服務網（下稱TPNet）取得繳納單所需計費資料，惟遲未完成系統介接，且下載自TPNet之資料完整性與正確性不足，復未規範繳納義務人（船舶運送等業者）提供計費所需資料之時限，均不利核單作業；D.航港局業於110年7月修正國內航線貨物商港服務費申報方式，惟現行作業規範及相關稽核程序，迄未配合實務予以修正等情事，經函請航港局檢討改善。據復：A.已依交通部研擬之「交通部與所屬使用戶籍資料及親等關聯資料管理規定」，擬訂使用戶籍資料相關計畫，並研議取得資通安全責任等級A級證明文件，俾符合運用內政部戶役政系統之規定；B.將洽財政部關務署研議必填欄位功能再優化之可行性，另就商港服務費收費系統內之公司資料庫，將於繳納義務人地址變更遭退件時，至經濟部商業司工商登記資料庫查詢更新；C.將持續向臺灣港務公司協調TPNet系統介接事宜，及釐清自該系統下載資料之正確性，並透過勾稽TPNet系統資料，主動通知遲未提供計費資料之繳納義務人儘速完成申報；D.將配合現行實務作法，於112年完成作業規範及相關稽核程序之修正。

（2）　為維護我國海域環境安全，協助處置外籍船舶擱淺等相關應變作業，惟懸帳之墊付經費待追償數額仍鉅；又建置智慧航安資訊平臺，期提升航安監控預警、海難救援等效能，惟系統功能仍待持續強化，均待檢討改善。

| 我國周邊海域每年發生船舶因海難或意外事故之碰撞、擱淺、傾覆、故障等海事案件約2百件，航港局依規定命船舶所有人及船長採取必要應變措施，惟屢有聯繫不到外籍船舶所有人出面處理之情形，為免影響海域環境、船舶航行及人命安全等，該局爰依商港法第53條第2項規定介入代為應變或處理措施，所生墊付費用主要係由航港建設基金墊付，並應責由該等船舶所有人負擔；另該基金辦理「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」，新增建置智慧航安資訊平臺系統，以針對滯留我國領海之異常船舶等進行航安監控、預警，並提供海事通報與海難救援所需資訊。經查航港局支援海難事件處置作業情形，核有：A.截至112年4月15日止帳列尚未清結之外籍船舶海事事件代墊案件，計有15案（表2），實際墊付總額2億5,473萬餘元，經扣除保險賠償、拍賣費用後，尚有1億6,591萬餘元，因船舶所有人態度消極或無力負擔鉅額移除費用，仍待追償，且部分款項墊付已3年餘，遲未能收回；另尚有待移除之船舶，預估須再墊付處置費1億2,962萬餘元，亟待就懸列之墊付款項積極研議處理方式，加強追償及清理；B.對於航經臺灣海域卻未進入我國國際商港之船舶，除船舶自動識別系統靜動態資料外，尚無其餘船舶基本資料，亦乏對於落海人員或無動力船舶漂流方向之資訊，致未能有效提供系統服務予相關機關執行搜索救難或驅離作業，有待賡續強化整合系統資源等情事，經函請航港局研謀改善。據復：A.將持續透過各種管道求償，向國稅局清查船舶所有人於我國之財產情況，俾移送行政執行，另將函請大陸委員會及外交部協助請船籍國督促船舶所有人清償費用，及協調保險公司或貨主支付相關費用，並每季列管各船舶墊付費用之追償情形；B.有關智慧航安資訊平臺部分，刻正辦理介接英國勞氏（Lloyd's）資料庫，預計於112年完成測試及上線，將可充實我國附近海域船舶基本資料之掌握；另對於落海人員或無動力船舶之漂流方向資訊，已與海洋委員會海巡 表2 航港局代處理外籍船舶海事案件墊付費用情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 序號 | 船名 | 船籍 | 移除日期 | 實際墊付經費 | 待追償費 | 預估尚須代墊經費 |
| 合計 |  |  |  | 254,730,102 | 165,915,608 | 129,629,109 |
| 1 | 振豐 | 宏都拉斯 | 109.5.20 | 6,759,000 | 5,754,000 | 49,095,000 |
| 2 | 無主無動力船舶 | 中國大陸 | 109.7.6 | 10,659,715 | 8,171,755 | － |
| 3 | 東海696 | 獅子山 | 110.8.11 | 7,141,008 | 6,141,008 | － |
| 4 | 昌豐 | 喀麥隆 | 111.8.28 | 96,500 | － | － |
| 5 | 金輝輪 | 蒙古 | 110.12.13 | 19,858,720 | 19,858,720 | － |
| 6 | 無動力船舶 | 中國大陸 | 110.11.4 | 99,000 | 99,000 | － |
| 7 | 福臨88 | 獅子山 | 決議不予移除 | 88,995 | 88,995 | － |
| 8 | 利迪亞 | 尚比亞 | 尚未移除 | 21,430 | 21,430 | 58,488,945 |
| 9 | 信燕輪 | 巴拿馬 | 111.6.12 | 96,973,036 | 96,973,036 | － |
| 10 | 幸運 | 獅子山 | 尚未移除 | 9,159,870 | 9,159,870 | 16,780,000 |
| 11 | 合茂輪 | 貝里斯 | 111.12.28 | 5,329,148 | 5,329,148 | － |
| 12 | 建業 | 多哥 | 111.2.23 | 7,900,833 | － | － |
| 13 | KYOTO 2 | 獅子山 | 111.8.22 | 8,681,508 | 6,015,770 | － |
| 14 | 聯利 | 貝里斯 | 111.3.22 | 81,961,339 | 8,302,876 | 5,256,124 |
| 15 | 鑫順1號 | 巴拿馬 | 尚未移除 | － | － | 9,040 |
| 註：1.資料統計係截至112年4月15日止。 2.實際墊付經費中，協助處置船舶產生之人事費用144萬3,314元，係由航港局公務預算墊付；其餘拖帶回港、殘骸清除等費用2億5,328萬6,788元，則由航港建設基金墊付。另預估尚須代墊經費，將由航港建設基金代墊。 3.資料來源：整理自航港局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

署達成搜救優選規劃系統之資料交換協議，將取得有關預測資料，提供完整資訊予相關機關參考。

# 6.　110年度重要審核意見追蹤查核情形

# 本部於110年度審核報告非營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

| 表3 110年度審核報告非營業部分所列航港建設基金重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）航港局為宣傳交通部人本交通理念委外製作出版「守護大海的人」繪本，惟未本撙節原則逕以新任部長指示為由銷毀已印製完成之交通繪本並重新印製，徒增不經濟支出，並斲傷政府形象，亟待檢討改進。 |  |
| （2）經管港區外土地及設施尚乏巡查管理機制，被占用土地清理成效欠佳，有待檢討改善。 |  |

# 茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 航港建設基金來源用途及餘絀審定表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 8,958,065,000 | 11,602,664,005 | 10,594,743 | 11,613,258,748 | 2,655,193,748 | 29.64 |
| 徵收及依法分配收入 | 6,452,996,000 | 8,713,700,461 | 10,594,743 | 8,724,295,204 | 2,271,299,204 | 35.20 |
| 財產收入 | 2,371,069,000 | 2,181,501,084 | － | 2,181,501,084 | - 189,567,916 | - 8.00 |
| 其他收入 | 134,000,000 | 707,462,460 | － | 707,462,460 | 573,462,460 | 427.96 |
| 基金用途 | 8,756,825,000 | 8,811,392,483 | － | 8,811,392,483 | 54,567,483 | 0.62 |
| 港灣建設計畫 | 2,353,219,000 | 2,059,960,523 | － | 2,059,960,523 | - 293,258,477 | - 12.46 |
| 臺灣國際商港未來 發展及建設計畫 （111－115年）－航港建設基金辦理部分 | 4,355,189,000 | 4,815,756,722 | － | 4,815,756,722 | 460,567,722 | 10.58 |
| 國內商港整體 規劃及發展計畫 （111－115年）－澎湖/布袋港埠建設計畫 | 404,525,000 | 464,339,042 | － | 464,339,042 | 59,814,042 | 14.79 |
| 我國智慧航安服務 建置暨發展計畫 | 427,544,000 | 319,233,043 | － | 319,233,043 | - 108,310,957 | - 25.33 |
| 一般行政管理計畫 | 1,211,211,000 | 1,146,967,611 | － | 1,146,967,611 | - 64,243,389 | - 5.30 |
| 一般建築及設備計畫 | 5,137,000 | 5,135,542 | － | 5,135,542 | - 1,458 | - 0.03 |
| 本期賸餘（短絀） | 201,240,000 | 2,791,271,522 | 10,594,743 | 2,801,866,265 | 2,600,626,265 | 1,292.30 |
| 期初基金餘額 | 14,745,138,000 | 16,133,888,806 | － | 16,133,888,806 | 1,388,750,806 | 9.42 |
| 解繳公庫 | 1,798,849,000 | 1,798,849,000 | － | 1,798,849,000 | － | － |
| 期末基金餘額 | 13,147,529,000 | 17,126,311,328 | 10,594,743 | 17,136,906,071 | 3,989,377,071 | 30.34 |

註：本表港灣建設計畫決算審定數2,059,960,523元，包含以前年度保留數之執行數10,863,876元；臺灣國際商港未來發展及建設計畫（111－115年）－航港建設基金辦理部分決算審定數4,815,756,722元，包含111年度報准先行辦理數之執行數916,000,000元；國內商港整體規劃及發展計畫（111－115年）－澎湖/布袋港埠建設計畫決算審定數464,339,042元，包含111年度報准先行辦理數之執行數60,000,000元；我國智慧航安服務建置暨發展計畫決算審定數319,233,043元，包含以前年度保留數之執行數891,650元。

航港建設基金餘絀審定後現金流量表

中華民國111年度	單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | 5,456,813,258 |
| 調整非現金項目 | 2,068,656,434 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 7,525,469,692 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | 7,000,000,000 |
| 減少長期貸墊款及準備金 | 400,000,000 |
| 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 455,467,485 |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 6,445,630,070 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,409,837,415 |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 增加短期債務及其他負債 | 76,599,120 |
| 其他籌資活動之現金流出 | - 1,798,849,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 1,722,249,880 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 7,213,057,227 |
| 期初現金及約當現金 | 6,229,731,921 |
| 期末現金及約當現金 | 13,442,789,148 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 航港建設基金餘絀審定後平衡表 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 200,263,116,746 | 100.00 | 196,193,792,790 | 100.00 | 4,069,323,956 | 2.07 |
| 流動資產 | 17,949,181,877 | 8.96 | 16,259,041,072 | 8.29 | 1,690,140,805 | 10.40 |
| 現金 | 13,442,789,148 | 6.71 | 6,229,731,921 | 3.18 | 7,213,057,227 | 115.78 |
| 應收款項 | 4,506,392,729 | 2.25 | 3,029,309,151 | 1.54 | 1,477,083,578 | 48.76 |
| 短期貸墊款 | － | － | 7,000,000,000 | 3.57 | - 7,000,000,000 | - 100.00 |
| 長期貸墊款及準備金 | － | － | 400,000,000 | 0.20 | - 400,000,000 | - 100.00 |
| 準備金 | － | － | 400,000,000 | 0.20 | - 400,000,000 | - 100.00 |
| 固定資產 | 178,573,139,725 | 89.17 | 175,976,863,396 | 89.70 | 2,596,276,329 | 1.48 |
| 土地 | 110,721,929,408 | 55.29 | 109,812,929,262 | 55.97 | 909,000,146 | 0.83 |
| 土地改良物 | 40,878,899,037 | 20.41 | 42,120,115,135 | 21.47 | - 1,241,216,098 | - 2.95 |
| 房屋建築及設備 | 2,123,484,352 | 1.06 | 1,977,602,875 | 1.01 | 145,881,477 | 7.38 |
| 機械及設備 | 809,238,862 | 0.40 | 865,339,768 | 0.44 | - 56,100,906 | - 6.48 |
| 交通及運輸設備 | 3,215,576,294 | 1.61 | 3,154,596,408 | 1.61 | 60,979,886 | 1.93 |
| 雜項設備 | 144,982,238 | 0.07 | 124,219,767 | 0.06 | 20,762,471 | 16.71 |
| 購建中固定資產 | 20,679,029,534 | 10.33 | 17,922,060,181 | 9.13 | 2,756,969,353 | 15.38 |
| 無形資產 | 189,444,964 | 0.09 | 196,322,103 | 0.10 | - 6,877,139 | - 3.50 |
| 無形資產 | 189,444,964 | 0.09 | 196,322,103 | 0.10 | - 6,877,139 | - 3.50 |
| 其他資產 | 3,551,350,180 | 1.77 | 3,361,566,219 | 1.71 | 189,783,961 | 5.65 |
| 什項資產 | 3,551,350,180 | 1.77 | 3,361,566,219 | 1.71 | 189,783,961 | 5.65 |
| 合計 | 200,263,116,746 | 100.00 | 196,193,792,790 | 100.00 | 4,069,323,956 | 2.07 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），111年底及110年底各有213,099,613元及48,439,610元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 航港建設基金餘絀審定後平衡表 （續） 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 2,074,182,150 | 1.04 | 1,662,822,452 | 0.85 | 411,359,698 | 24.74 |
| 流動負債 | 1,011,528,559 | 0.51 | 635,859,529 | 0.32 | 375,669,030 | 59.08 |
| 應付款項 | 1,003,330,401 | 0.50 | 628,364,592 | 0.32 | 374,965,809 | 59.67 |
| 預收款項 | 8,198,158 | 0.00 | 7,494,937 | 0.00 | 703,221 | 9.38 |
| 長期負債 | 964,633,466 | 0.48 | 1,005,541,918 | 0.51 | - 40,908,452 | - 4.07 |
| 其他長期負債 | 964,633,466 | 0.48 | 1,005,541,918 | 0.51 | - 40,908,452 | - 4.07 |
| 其他負債 | 98,020,125 | 0.05 | 21,421,005 | 0.01 | 76,599,120 | 357.59 |
| 什項負債 | 98,020,125 | 0.05 | 21,421,005 | 0.01 | 76,599,120 | 357.59 |
| 淨資產 | 198,188,934,596 | 98.96 | 194,530,970,338 | 99.15 | 3,657,964,258 | 1.88 |
| 淨資產 | 198,188,934,596 | 98.96 | 194,530,970,338 | 99.15 | 3,657,964,258 | 1.88 |
| 淨資產 | 198,188,934,596 | 98.96 | 194,530,970,338 | 99.15 | 3,657,964,258 | 1.88 |
| 合計 | 200,263,116,746 | 100.00 | 196,193,792,790 | 100.00 | 4,069,323,956 | 2.07 |