八、原子能委員會主管

核子事故緊急應變基金

政府為落實核子事故緊急應變整備措施及因應緊急應變作業之需要，依據核子事故緊急應變法規定，設立核子事故緊急應變基金。該基金111年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理核子事故中央災害應變工作、核子事故輻射監測工作、核子事故支援工作、核子事故地方災害應變工作等。111年度業務計畫4項，實施結果，實際數較原預計減少者3項，相同者1項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 核子事故中央災害應變工作計畫 | 千元 | 46,582 | 44,988 | - 1,593 | - 3.42 |  |
| 核子事故輻射監測工作計畫 | 千元 | 13,346 | 13,185 | - 160 | - 1.20 |  |
| 核子事故支援工作計畫 | 千元 | 4,829 | 4,829 | － | － |  |
| 核子事故地方災害應變工作計畫 | 千元 | 34,354 | 32,144 | - 2,209 | - 6.43 |  |
| 註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。 |  |  |  |  |  |  |

2.　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，審定本期賸餘1,817萬餘元，較預算賸餘1,190萬餘元，增加627萬餘元，約52.70％，主要係辦理核子事故地方災害應變工作計畫，實際支出較預計減少所致。

3.　餘絀之審定

111年度決算經行政院核定賸餘18,178,963元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

111年度期初現金及約當現金9億1,160萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增1,555萬餘元，期末現金及約當現金為9億2,715萬餘元。

5.　重要審核意見

原子能委員會持續辦理核子事故緊急應變措施整備、訓練與演習，惟部分編組人員未依規定接受訓練，另核研所部分人員雖已取得無人機專業基本級操作證，然迄未實際操作，空中輻射偵測飛行作業仍須仰賴委外廠商，倘遇危急事故或採購履約空窗期，恐無法即時自主執行偵測任務，允宜檢討改善。

為健全核子事故緊急應變體制，強化緊急應變功能，依據核子事故緊急應變法第43條規定，中央主管機關（原子能委員會）應每年就每一核子反應器設施，向核子反應器設施經營者收取一定之金額，設置核子事故緊急應變基金，以支應執行緊急應變基本計畫各項整備、演習、訓練及核子事故發生時應變作業之有關支出，111年度核子事故緊急應變基金各項計畫總計支出9,982萬餘元。經查各應變組織人員訓練及輻射監測中心業務執行情形，核有下列事項：

（1）　原子能委員會未確實督導核子事故緊急應變各中心編組人員落實依規定接受訓練，恐不利持續熟習緊急應變作業程序及提升應變能力：依據核子事故緊急應變法第16條規定，中央主管機關應依核定之緊急應變基本計畫，辦理平時整備、訓練與演習工作之規劃、督導及協調，暨人員之編組、訓練與設備之測試及維護。另依核子事故緊急應變基本計畫第四章第一節規定，各緊急應變組織及參與緊急應變作業之機關（構）應將所有參與緊急應變作業之人員及團體，依其專長及任務特性，予以適當編組，並每年至少實施1次緊急應變編組人員訓練。經查原子能委員會為強化核子事故緊急應變人員訓練，依據前開規定訂有核子事故緊急應變各中心人員訓練注意事項（下稱訓練注意事項），依訓練注意事項第2點、第4點至第7點及第12點規定，各中心應依各工作編組作業性質，將應變人員分為第一線應變人員、支援應變人員及應變主管決策人員，並依人員類別提供各項訓練，包括新進人員應於1年內完成基礎訓練；第一線應變人員，應於1年內完成進階訓練；各中心編組人員，每年須接受1次再訓練；應變主管決策人員，應於到任後1年內接受進階訓練，每2年至少再接受1次進階訓練；各中心年度訓練完成後，應將訓練成果報原子能委員會備查等。惟經抽查中央災害應變中心、北部輻射監測中心及基隆市政府災害應變中心等3個應變組織111年度辦訓結果，核有部分編組人員未依規定每年接受1次再訓練，例如：中央災害應變中心編組成員計111人，惟實際接受再訓練者僅79人；北部輻射監測中心編組成員計155人，扣除新進人員後應接受再訓練者為152人，惟實際接受再訓練者150人；基隆市政府災害應變中心編組成員計35人，扣除新進人員後應接受再訓練者為14人，惟實際接受再訓練者11人。另查各中心應變主管決策人員之進階訓練，係由原子能委員會統籌辦理，惟該會僅通知各中心推派人員參加，未列管各中心應參訓人員名單暨實際參訓情形，致有部分應變組織之主管決策人員未依規定接受進階訓練，顯示各中心現行訓練業務之推動未臻落實。復查訓練注意事項最近1次修正日期為97年4月7日，惟原子能委員會官網公布之規定仍為95年5月修正之版本，且訓練注意事項第8點有關訓練單位之規定，亦與現況未符，例如：臺北縣已於99年12月25日升格直轄市並更名新北市，另原子能委員會100年10月27日核定公告核能一、核二、核三廠緊急應變計畫區範圍擴大為8公里，並將基隆市納入核二廠緊急應變計畫區，又現行北部輻射監測中心業務已改由核能研究所（下稱核研所）執掌，惟上揭規定有關地方災害應變中心及輻射監測中心之訓練單位均未配合增、修訂。爰為確保各應變組織人員熟習相關緊急應變作業，以利緊急應變任務之遂行，經函請原子能委員會督促各應變中心落實辦理人員訓練，並適時檢討研修訓練注意事項相關規定。據復：部分編組人員因業務輪調與訓練時間落差，或執行業務需要無法配合參訓等因素，致未依規定參加訓練，將請各應變中心加強管控訓練業務執行情形；為使訓練業務之推動契合實務需求，將依現行實務作法，重新檢視訓練注意事項內容之妥適性與執行方式。

（2）　核研所已完成無人機空中輻射偵測技術之研發，惟因未自購空中輻射偵測用無人機，部分人員雖已取得專業基本級操作證，然迄未實際操作無人機，飛行作業仍須仰賴委外廠商：原子能委員會考量核子事故初期緊急應變決策需要，須針對包括人、車無法抵達之區域，研判下風向污染擴散區域之影響範圍，就集結區域或疏散路線進行劑量快速量測及支援地面偵測作業，進行小區域範圍污染熱點判別，自108年度起由核研所（北部輻射監測中心之主責單位）執行3（108至110）年期之無人機執行空中輻射偵測技術開發計畫，並自111年度起進入技術維運期，由於核研所未自購空中輻射偵測用無人機，部分人員雖已取得專業基本級操作證，惟迄未實際操作偵測用無人機，爰技術研發（108至110年度）及後續維運（111年度）時期均以勞務採購方式（下稱飛行服務採購），委商提供無人機暨飛行操作服務，包含平時飛行測試及年度核安演習（或輻射事故應變演習）示範演練作業，據核研所統計，截至111年底止，該計畫相關無人機飛行服務、專業人力服務、無人機操作訓練及空中偵測組件採購等經費共計1,199萬餘元。經查核研所為建構人員自主操作無人機之能力，111年度除委外辦理2梯次教育訓練外，另於111年度飛行服務採購案，要求得標廠商提供2架不同規格之無人機，其中1架置於核研所，供平時飛行訓練及於事故第一時間執行應變任務之用，惟查置於核研所之無人機，除由廠商執行例行性飛行維護測試，確認電池充放電正常外，僅供核安演習展示使用，該所並未實際運用該無人機進行人員實務操作訓練，核與設置目的未盡相符。復查由於現行核安演習之示範演練及輻射偵測之實地測試作業，均仰賴承商人員執行飛行操控作業，該所為利緊急事故需要，雖於飛行服務採購契約載明，發生核子事故時，得標廠商須接受緊急徵召，協助執行應變所需之偵測作業等，惟實際倘遇廠商違約或無法接受徵召，恐將影響空中輻射偵測任務之遂行，且該所以一年一約方式辦理飛行服務採購，111年度購案履約期限截止日為111年12月15日，惟112年度購案遲至112年3月10日始完成決標，空窗期長達近3個月，亦潛存無法即時執行偵測任務之風險。為遂行空中輻射偵測任務，經函請原子能委員會督促妥適規劃採購期程，並賡續落實人員訓練，以透過實地操作無人機累積並熟稔操控技巧。據復：核研所將自112年6月起針對持有操作證人員執行實務操作考核，以累積並熟稔操控技巧；嗣將妥適規劃飛行服務採購期程，避免履約空窗期情事發生，另核子事故發生時，如遇履約空窗期，可優先出動台灣電力股份有限公司（北部輻射監測中心成員）放射試驗室之無人機，並協調徵召國內無人機專業廠商協助支援配合，以即時執行空中輻射偵測任務。

6.　110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，有關緊急應變計畫區碘片之發放、補發及換發作業未盡落實，另全民原子能委員會APP下載次數仍屬偏低，且部分功能未能正常顯示，均待研謀改善1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

核子事故緊急應變基金來源用途及餘絀審定表

中華民國111年度	單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 115,838,000 | 118,005,175 | － | 118,005,175 | 2,167,175 | 1.87 |
| 徵收及依法分配收入 | 114,000,000 | 114,000,000 | － | 114,000,000 | － | － |
| 財產收入 | 1,838,000 | 3,716,491 | － | 3,716,491 | 1,878,491 | 102.20 |
| 其他收入 | － | 288,684 | － | 288,684 | 288,684 | -- |
| 基金用途 | 103,933,000 | 99,826,212 | － | 99,826,212 | - 4,106,788 | - 3.95 |
| 核子事故中央災害應變工作計畫 | 46,582,000 | 44,988,846 | － | 44,988,846 | - 1,593,154 | - 3.42 |
| 核子事故輻射監測工作計畫 | 13,346,000 | 13,185,636 | － | 13,185,636 | - 160,364 | - 1.20 |
| 核子事故支援工作計畫 | 4,829,000 | 4,829,000 | － | 4,829,000 | － | － |
| 核子事故地方災害應變工作計畫 | 34,354,000 | 32,144,158 | － | 32,144,158 | - 2,209,842 | - 6.43 |
| 一般行政管理計畫 | 4,822,000 | 4,678,572 | － | 4,678,572 | - 143,428 | - 2.97 |
| 本期賸餘（短絀） | 11,905,000 | 18,178,963 | － | 18,178,963 | 6,273,963 | 52.70 |
| 期初基金餘額 | 900,428,000 | 908,403,101 | － | 908,403,101 | 7,975,101 | 0.89 |
| 期末基金餘額 | 912,333,000 | 926,582,064 | － | 926,582,064 | 14,249,064 | 1.56 |

核子事故緊急應變基金餘絀審定後現金流量表

中華民國111年度	單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | 16,214,679 |
| 調整非現金項目 | 6,564,511 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 22,779,190 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 5,823,216 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 5,823,216 |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 增加短期債務及其他負債 | 979,270 |
| 減少短期債務及其他負債 | - 2,385,157 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 1,405,887 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 15,550,087 |
| 期初現金及約當現金 | 911,602,910 |
| 期末現金及約當現金 | 927,152,997 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 核子事故緊急應變基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 945,022,579 | 100.00 | 930,213,787 | 100.00 | 14,808,792 | 1.59 |
| 流動資產 | 928,681,708 | 98.27 | 911,908,632 | 98.03 | 16,773,076 | 1.84 |
| 現金 | 927,152,997 | 98.11 | 911,602,910 | 98.00 | 15,550,087 | 1.71 |
| 應收款項 | 948,711 | 0.10 | 305,722 | 0.03 | 642,989 | 210.32 |
| 預付款項 | 580,000 | 0.06 | － | － | 580,000 | -- |
| 固定資產 | 12,524,115 | 1.33 | 15,998,907 | 1.72 | - 3,474,792 | - 21.72 |
| 機械及設備 | 11,605,681 | 1.23 | 15,180,108 | 1.63 | - 3,574,427 | - 23.55 |
| 交通及運輸設備 | 603,838 | 0.06 | 333,053 | 0.04 | 270,785 | 81.30 |
| 雜項設備 | 314,596 | 0.03 | 485,746 | 0.05 | - 171,150 | - 35.23 |
| 無形資產 | 3,816,756 | 0.40 | 2,306,248 | 0.25 | 1,510,508 | 65.50 |
| 無形資產 | 3,816,756 | 0.40 | 2,306,248 | 0.25 | 1,510,508 | 65.50 |
| 合計 | 945,022,579 | 100.00 | 930,213,787 | 100.00 | 14,808,792 | 1.59 |
| 負債 | 2,099,644 | 0.22 | 3,505,531 | 0.38 | - 1,405,887 | - 40.10 |
| 流動負債 | 78,414 | 0.01 | 78,414 | 0.01 | － | － |
| 應付款項 | 78,414 | 0.01 | 78,414 | 0.01 | － | － |
| 其他負債 | 2,021,230 | 0.21 | 3,427,117 | 0.37 | - 1,405,887 | - 41.02 |
| 什項負債 | 2,021,230 | 0.21 | 3,427,117 | 0.37 | - 1,405,887 | - 41.02 |
| 淨資產 | 942,922,935 | 99.78 | 926,708,256 | 99.62 | 16,214,679 | 1.75 |
| 淨資產 | 942,922,935 | 99.78 | 926,708,256 | 99.62 | 16,214,679 | 1.75 |
| 淨資產 | 942,922,935 | 99.78 | 926,708,256 | 99.62 | 16,214,679 | 1.75 |
| 合計 | 945,022,579 | 100.00 | 930,213,787 | 100.00 | 14,808,792 | 1.59 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），111年底及110年底均為122,970元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。