乙、各基金決算之審核

決算審核結果重要審核意見彙總索引

| 壹、作業基金 |  |
| --- | --- |
| 一、行政院主管 |  |
| 行政院國家發展基金 |  |
| 部分投資事業營運績效長期欠佳，雖經列管並定期檢討經營狀況，惟管理效能仍不彰；又未落實對投資事業之監督管理機制，研提具體監督作為並定期召開釋股政策評估會議等，均待研謀改善，以增進管理成效及維護基金權益........................ | 乙-2 |
| 二、內政部主管 |  |
| （一）營建建設基金 |  |
| （1）內政部為保障國民居住權益，推動社會住宅及住宅補貼等居住政策措施，惟社會住宅仍供不應求，且300億元租金補貼專案計畫執行成效未如預期，另各類住宅補貼資源之勾稽查核機制仍未完善，均待研謀改善，以使國人享有優質能負擔的居住環境....... | 乙-11 |
| （2）高雄新市鎮第二期發展區開發範圍尚有部分地上物未搬遷，恐影響工程施作進度；又尚未規劃園區聯外道路開闢期程，恐肇致橋頭科學園區完工後園區交通問題；另興建區段徵收工程預計產生鉅額資金缺口等事項亟待解決，均允宜研謀善策及早因應，俾利工程如期竣工，投資廠商進駐營運................ | 乙-14 |
| （3）淡海新市鎮特定區主要計畫第3次通盤檢討作業因多次流標，及與新北市政府研商產業園區開發方式未果，致執行進度落後，亟待加速辦理通盤檢討作業，並積極持續溝通確認產業園區開發事宜，以促進淡海新市鎮整體發展.................. | 乙-15 |
| （4）內政部辦理都市更新發展計畫，以4年一期之總體目標推動永續都市更新，惟都市更新推動小組未議定全國都市更新執行策略，致部分目標達成率偏低，且政府主導之都市更新案件，部分缺乏整體性規劃，另都市更新之永續發展目標值訂定過於寬鬆，復未納列更新面積，難以凸顯都市更新推動成果，允宜檢討改善................................................ | 乙-16 |
| （二）實施平均地權基金 |  |
| 內政部辦理土城司法園區區段徵收計畫，協助司法院、法務部、交通部高速公路局等需地機關儘速取得所需用地，惟預算執行及工程開發進度未如預期，亟待積極趕辦；另實施平均地權基金代管土地面積計有35.31％業經設定地上權、55.01％已規劃標租或設定地上權，為促進基金永續經營，允宜持續推動招商作業，至於尚無運用規劃之土地，亦應注意地區發展情形適時辦理招商，以發揮土地使用效益........................... | 乙-25 |
| 三、國防部主管 |  |
| （一）國軍生產及服務作業基金 |  |
| （1）國防部軍醫局辦理「醫學中心質子治療系統整備」投資計畫投資效益分析未盡覈實，亟待檢討妥處....................... | 乙-32 |
| （2）國防部軍醫局為強化醫院管理，已就高價醫療裝備使用效益訂有評估規範並將使用效益指標納入資訊系統管理，惟間有國軍醫院未依規定落實執行，或效益評估機制未盡周延情事，亟待檢討妥處.............................................. | 乙-33 |
| （3）國軍醫院戰備動員藥品醫材剩餘效期低於規定期限，有待督促注意依規定推陳，俾確保藥品醫材適足有效................. | 乙-34 |
| （4）國防部軍醫局所屬國軍醫院受領防疫相關資源，間有延遲撥發執行防疫工作人員獎勵金，或受贈醫療裝備作業未臻周妥等情事，亟待檢討改善....................................... | 乙-34 |
| （5）國防部軍人儲蓄業務相關法制作業及管理機制未臻周妥，有待檢討改善.............................................. | 乙-36 |
| （6）福利事業管理處辦理國軍福利站商品訂價管理、客群經營、網路商店營運及人事成本管理未臻完善，亟待檢討研謀改善..... | 乙-38 |
| （二）國軍老舊眷村改建基金 |  |
| （1）眷改基金累積短絀已逾千億元，亟待積極研謀改善，以改善基金財務狀況............................................ | 乙-47 |
| （2）國防部為有效管理列管眷地，每年均令頒實施計畫訂定具體作法供所屬遵行，以利管理及維護作業遂行，惟各級單位辦理眷地巡管維護作業，間有未臻周妥情事，亟待檢討改善.......... | 乙-48 |
| （3）國防部政治作戰局辦理列管眷地實施都市更新計畫，以活化老舊眷村土地、增進公共利益及改善都市景觀，惟未善用內政部都市更新推動小組機制，協調中央機關及地方政府解決窒礙問題，致相關案件推動時程冗長，眷地長年閒置，亟待研謀改善... | 乙-49 |
| 四、教育部主管 |  |
| （一）國立大學校院校務基金（彙總） |  |
| （1）國立大學校院校務基金整體營運結果，111年度決算短絀已較預算減少3成，惟部分學校執行結果未如預期且決算數與預算數差異超過百分之十，仍待加強財務控管，提升基金營運績效...... | 乙-57 |
| （2）近5年度國立大學校院校務基金整體自籌收入逐年增加，惟部分仰賴學雜費收入作為主要自籌收入財源學校，受少子女化趨勢影響，學生人數及學雜費收入逐年減少，允宜督促各校積極開拓其他自籌收入財源，降低對學校營運之衝擊............. | 乙-59 |
| （3） 國立大學校院校務基金111年底整體可用資金倍數達10.54個月，資金存量充裕，惟部分學校連續2年度實質賸餘減少或可用資金倍數低於4個月，潛藏營運衰退或資金存量不足風險，允宜督促深究原因，以降低因資金短缺影響校務基金財務健全之風險..... | 乙-61 |
| （4）國立大學設立國家重點領域研究學院培育高階科學技術人才，有助提升國立大學研究發展成果效益，帶動國家重點領域產業發展，惟部分研究學院招生率未達8成，或合作企業資金挹注情形未如預期，允宜督促各校積極研謀改善，以提升高階科學技術人才培育成效...................................... | 乙-62 |
| （5）國立大學附設作業組織作為相關系所教學研究、自然生態保育與林業技術經營場域，可促進校內資源有效運作，惟部分附設作業組織預算執行及林地管理成效仍待加強，允宜促請各校積極研謀改善，以提升整體營運績效........................ | 乙-64 |
| （6）國立金門大學為協助金門縣文化局活化金門縣文化園區，代辦文化園區歷史民俗博物館後棟改裝宿舍工程，惟未積極督促設計監造廠商依建築法規定申辦建造執照及室內裝修許可，肇致完工後無法取得變更使用執照；復未積極補辦執照，逕歸還已改裝完成之宿舍，肇致該棟宿舍閒置逾1年3個月，亟待研謀改善.................................................. | 乙-65 |
| （二）國立臺灣大學附設醫院作業基金 |  |
| （1）國立臺灣大學醫學院附設醫院辦理新竹生醫園區分院第二期新建研究大樓暨國際醫療中心工程計畫，未掌握時效辦理委託規劃設計及審查作業，復未衡酌環境變遷及市場供需，及時調整工程採購招標內容，影響廠商投標意願，致遲未完成發包，影響計畫執行進度至巨，亟待檢討改善...................... | 乙-98 |
| （2）國立臺灣大學醫學院附設醫院為應在地醫療與全方位癌症醫療照護之需要，下設金山分院及癌醫中心分院，惟囿於醫事人力不足，致急診病患須轉診或實際開放床數未如預計，允宜檢討改善，以提升營運成效.................................. | 乙-99 |
| （三）國立成功大學附設醫院作業基金 |  |
| 國立成功大學醫學院附設醫院急診壅塞情形尚未有效紓解，影響急重症民眾醫療照護效能，及民眾就醫滿意度，亟待針對問題癥結妥謀善策，以改善急診壅塞情形，提升醫療服務品質.... | 乙-106 |
| （四）國立陽明交通大學附設醫院作業基金 |  |
| 國立陽明交通大學附設醫院營運狀況已略有改善，惟營運結果仍屬短絀，又部分專科長期缺乏正職醫師人力，加以部分醫療品質指標表現情形未如預期，允宜研謀改善，以提升醫療品質.. | 乙-113 |
| （五）教育部所屬機構作業基金 |  |
| 教育部設置所屬機構作業基金增進社教機構經營管理彈性，提供優質館務服務，惟營運結果連年短絀、文創商品開發及銷售情形未盡理想，允宜研謀改善............................ | 乙-120 |
| （六）國立高級中等學校校務基金 |  |
| （1）國教署因應資通安全管理法之施行，訂定公立高級中等以下學校資通安全防護計畫，推動學校核心資通系統向上集中，惟國立高級中等學校逾9成校務行政系統及逾6成學習歷程檔案系統未能向上集中，學校資安稽核並存有多項缺失，允宜研謀改善................................................ | 乙-129 |
| （2）國立南投高級中學為提高游泳池營運競爭力，辦理室內溫水游泳池徵求民間參與投資擴建、整建及營運，惟未能督促民間機構依規定取得擴（整）建建築物使用執照，未依投資契約規定修改營運資產清冊落實監督管理，致衍生契約期限屆滿後游泳池閒置等情事，亟待檢討改善............................. | 乙-131 |
| 五、法務部主管 |  |
| 法務部矯正機關作業基金 |  |
| 矯正機關為促進社會大眾對自營作業教化之瞭解，致力推展自營作業產品，惟近年來多以內部供銷及矯正機關自購為主；另為便利民眾訂購進行網路商城優化，惟部分消費貨款無法與運費併同結帳，或相同尺寸包裹運費不一等，允宜研謀改善，以提升網路商城使用便利性......................................... | 乙-143 |
| 六、經濟部主管 |  |
| （一）經濟作業基金 |  |
| （1）工業局訂有強制收回產業園區閒置土地之機制規定，以活化所轄工業區閒置土地，惟部分租售土地公告閒置逾2年尚未利用，或以設置地面型太陽光電設施解除列管，土地用途未能發揮產業園區設置目標，亟待研謀妥處，以有效發揮工業用地生產價值........................................... | 乙-150 |
| （2）工業局轄管工業區部分污水處理廠營運績效欠佳，待清運之污泥量未減反增，又違反環保法規遭裁罰金額逐年增加，亟待檢討改善，俾利工業區永續經營............................ | 乙-152 |
| （3）加工處辦理屏東擴區計畫，執行進度落後，又建置科技產業園區廢（污）水納管機制之e化管理系統，尚未完成進駐廠商資料建檔作業，影響整體e化管理之推動，允宜研謀改善，俾完善園區營運管理機制................................... | 乙-155 |
| （二）水資源作業基金 |  |
| （1）水利署持續辦理水庫清淤工作有助維持水庫庫容及延長水庫壽命，惟部分主要水庫之水力排砂受限水情不確定性影響清淤執行成效，亟待研謀改善.................................. | 乙-163 |
| （2）為增加阿公店水庫庫容，規劃設置橡皮壩活動堰，惟決策作業未臻周延，率爾終止設置，徒耗經費及作業流程，並減少庫容增加量，亟待檢討改進.................................. | 乙-165 |
| （3）推動寶山水庫第二水庫溢洪道加高，有助提升水庫蓄水量，惟未將環境差異分析事宜納入技術服務契約，且工程採購多次流標迄未完成發包，延宕計畫期程，亟待檢討改善............. | 乙-166 |
| 七、交通部主管 |  |
| 交通作業基金 |  |
| （1）觀光局為促進智慧觀光發展，建置觀光大數據平臺分析巨量旅遊資訊，惟尚未將歷年國民旅遊補助資料納入平臺加值應用，允宜研謀妥處，俾精進國民旅遊政策規劃，有效發揮平臺建置效益.................................................. | 乙-175 |
| （2）為鼓勵自由行旅客搭乘大眾運輸旅遊，推動台灣好行旅遊服務計畫，惟國人旅遊搭乘比率仍低，又營運虧損補貼機制未臻周妥，及部分路線連年補貼仍無法自主營運，允宜檢討改善並加強推廣行銷，形塑優質旅運品牌，以促進永續觀光........... | 乙-176 |
| （3）觀光局因應邊境開放，公告旅行業辦理入出境團體旅遊操作指引，惟配套作業未臻周妥，允宜加強與相關單位溝通協調，俾周延相關規範，以利入出境團體旅遊業務開放及兼顧疫情之控管... | 乙-178 |
| （4） 政府為降低新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情衝擊，推動各項紓困方案，惟間有違法旅宿業者未具觀光局肺炎紓困振興特別預算補助資格，轉向其他機關申領營業衝擊補貼情事，允宜建立跨部會溝通協調機制，並研議訂定共同性補助與查核規範，以符政策紓困美意.................................. | 乙-179 |
| （5）為維護觀光地區景觀風貌及避免環境破壞，訂定觀光保育費收取辦法，惟多數風景區管理處仍未推動實施，且部分風景區雖訂有收費機制，惟相關收入未依觀光保育費收取目的專款專用，允宜檢討改善，以永續經營臺灣特有之自然生態與人文景觀資源.... | 乙-180 |
| （6）政府推動向山致敬政策，並建構永續觀光發展之生態模式，山域旅遊活動蔚為風潮，惟商業觀光登山團相關管理機制未臻周全，允宜督促相關機關共同研謀改善，俾兼顧山域旅遊活動安全及永續觀光發展............................................ | 乙-182 |
| （7）為促進國民健康與發展溫泉觀光，推動核發溫泉標章業務，惟部分業者未依限申請換發，且存有標章已逾有效期限仍非法營業情事，允宜督促地方主管機關加強輔導業者依限辦理換發作業，俾藉由定期審查機制，保障消費者權益....................... | 乙-183 |
| （8）為促進民航事業發展與飛航安全，設置民航事業作業基金，惟受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，基金營運連續3年發生短絀，允宜加強營運管理並開拓財源，以健全財務結構... | 乙-184 |
| （9）國境陸續開放及航空業逐步復甦，惟航空站機組及地勤人力出現缺口，允宜加強與航空站地勤業等相關業者溝通協調，共謀因應措施，俾利後疫情時代旅運需求...................... | 乙-185 |
| （10）為加強機場服務與觀光發展，實施機場服務費收費機制，惟尚未收取過境旅客轉機過境設施使用費，允宜妥為訂定相關收費辦法及標準，以符使用者付費原則，俾持續優化機場設施並提升旅客服務品質................................ | 乙-186 |
| （11）為保障飛航安全，於臺北國際航空站設置無人機防制系統，建構偵測及反制無人機入侵機場機制，惟未妥為訂定驗收測試規範，確保具同時偵測並定位多架無人機性能，允宜檢討妥處，以強化偵防功能並維護旅客權益................... | 乙-187 |
| （12）民用航空局為管理超輕型載具活動，於民用航空法等法規制（訂）定合法安全飛航條件及相關管理規範，惟仍有違法場地未輔導合法或清理，且違法飛航活動頻傳，允宜加強取締作業，以保障民眾生命財產及飛航安全................... | 乙-188 |
| （13）高速公路局辦理國道邊坡維護管理工作，惟邊坡分級及巡查檢查項目影響程度判別等缺乏客觀評定準據，又邊坡巡查檢查表未完整填報，監測儀器未具即時傳輸功能及設置點位涵蓋範圍不足，允宜研謀改善，以確保國道用路安全........... | 乙-189 |
| （14）高速公路局為加速排除國道交通事故及協助處理國道散落物事件，已編制事故處理人員及訂定處理國道散落物費用標準，惟交通事故處理機制未臻完善，且散落物收費成效欠佳，允宜研謀改善........................................ | 乙-191 |
| （15） 高速公路局依法徵收國道通行費，以因應國道興建及維運，惟橫向國道尚未依規費法及使用者付費原則徵收通行費，又委外辦理欠費催收作業成效欠佳，且推廣以電子郵件通知欠費戶比率偏低，允宜周妥評估實施橫向國道收費，並研謀有效預防欠費及提升催收效能措施，以維交通公平正義....... | 乙-193 |
| （16）鐵道局為達成國車國造及核心機電國產化之目標，推動鐵道產業發展政策，惟部分行動方案執行情形未盡周妥，影響政策目標之達成，允宜檢討改善........................... | 乙-194 |
| 八、國軍退除役官兵輔導委員會主管 |  |
| （一）國軍退除役官兵安置基金 |  |
| （1）退輔會開辦職業訓練課程輔導促進退除役官兵穩定就業，惟就業輔導服務量能之擴展與績效衡量，訓練課程開設及訓後輔導作業等未臻完善，允宜檢討改善，以提升施政計畫執行效能... | 乙-204 |
| （2）安置基金為輔導退除役官兵就業與民間合資經營事業，惟部分轉投資事業間有違反勞動基準法及職業安全衛生法情事，允宜督促檢討改進，以維護勞工權益與安全.................... | 乙-206 |
| （3）清境農場響應政府節能減碳環保政策，獲中央頒發銀級環保旅館標章，惟各年度活動內容變化不大，線上訂房、網路商城、環保房及與客運業者異業結盟之行銷系統及策略推展成效未盡理想，有待檢討加強.................................. | 乙-209 |
| （4）退輔會所屬農林機構土地運用計畫管理未盡妥善，有待檢討研謀改善............................................... | 乙-211 |
| （二）榮民醫療作業基金 |  |
| 臺北等3家榮民總醫院辦理購建固定資產建設改良擴充計畫，有助提升醫療管理及服務品質，惟間有未合理評估採購預算、未妥適規劃發包內容，及價購土地未辦理勘查作業，致需時清理等情，影響計畫執行進度，亟待研謀改善................. | 乙-220 |
| 九、科技部（國家科學及技術委員會）主管 |  |
| 科學園區管理局作業基金 |  |
| （1）科學園區管理局作業基金整體營運維持賸餘，惟財務計畫已屆期5年餘尚未完成修訂，且部分園區營運績效連年欠佳、土地待出租率仍高，又補助地方政府建設經費之審核及控管機制尚待強化等，亟待檢討改善，以增進園區開發效益及提升補助經費運用成效........................................... | 乙-227 |
| （2）園區管理局近年致力推動再生水業務，並辦理園區用水規劃及污水處理廠之營運管理，惟部分園區再生水規劃與地方政府不同，或實際用水量與用水計畫存有相當差距，又部分污水處理廠營運連年短絀，亟待強化用水評估作業，並定期檢討污水下水道收費標準，俾提供園區穩定水源及達收支平衡.......... | 乙-229 |
| （3）新竹科學園區管理局辦理新竹園區萱苑單身宿舍改建工程，有助穩定園區內就業市場，惟未確實督促設計監造廠商覈實編列工程預算；對施工廠商未覈實履約及進度落後，未善盡履約管理責任並詳實審查繼受廠商履約資格；終止契約後未就逾期違約金及損害賠償債權啟動保全處分，完備保全程序，亟待檢討改善................................................. | 乙-233 |
| 十、農業委員會主管 |  |
| （一）農業作業基金 |  |
| 種苗改良繁殖場配合國家政策供應優良種子（苗），惟飼料玉米與食用番茄種子銷售成果未如預期，部分高粱種子品項庫存安全量不足，庫存管理、收費標準及管理規章間有未臻完備等情事，亟待研謀改善....................................... | 乙-240 |
| （二）農田水利事業作業基金 |  |
| 農業委員會設置農田水利事業作業基金，辦理農田水利設施之興建、維護及管理，以穩定供應農業發展所需之灌溉用水，惟部分渠道不具備灌溉排水功能、不動產排除占用作業尚待加強等情事，亟待研謀改善................................... | 乙-248 |
| 十一、勞動部主管 |  |
| 勞工保險局作業基金 |  |
| 勞工保險局為提升勞工保險費收繳率，訂有相關欠費催收及清理機制，惟整體欠費金額持續累增，另部分職業工會、漁會會員長期積欠勞工保險費，均影響基金財務之健全，允宜研謀強化欠費事業單位之催收機制，並積極查核長期欠費者是否實際從事勞動工作，以提升欠費清理成效....................... | 乙-257 |
| 十二、衛生福利部主管 |  |
| （一）醫療藥品基金 |  |
| （1）衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會規劃汰換所屬醫院醫療資訊系統，提升醫療業務執行效率，惟整體規劃執行及採購案履約管理核有效能過低情事，亟待檢討改善............ | 乙-266 |
| （2）衛生福利部所屬醫院參與急重症轉診品質計畫，強化醫療合作網絡，惟部分醫院網絡內互轉率偏低及非特定疾病項目病患轉出比率偏高，亟待研謀善策.............................. | 乙-267 |
| （3）衛生福利部設立所屬醫院，執行多元化公共衛生與醫療任務，惟部分醫院位處偏鄉離島地區，且間有醫護人力招募不易或流動率頻仍等情事，致營運績效欠佳，允宜針對癥結原因檢討改善，以維永續經營...................................... | 乙-268 |
| （二）管制藥品製藥工廠作業基金 |  |
| 管制藥品製藥工廠訂有管制藥品藥價訂定作業標準，作為藥品核價依據，惟部分藥品調整銷售價格與規定未合，亟待檢討改善，以臻周妥............................................... | 乙-278 |
| （三）全民健康保險基金 |  |
| （1）中央健康保險署配合全民健保醫療給付總額中長期改革計畫，積極改革健保給付及支付制度，惟執行情形間有未臻周妥情事，允宜完善相關配套措施，以增進醫療品質與提升資源配置效益........................................... | 乙-285 |
| （2）衛生福利部及中央健康保險署為健全健保基金財務結構，推動各項收支改革措施，惟健保保費收入在一般保險費主要負擔人口占比逐年減少等實況下難有增長；另指示用藥及日劑藥費給付措施尚有精進空間，允宜研謀善策，以維護有限健保資源............................................... | 乙-287 |
| （3）為早期發現代謝症候群個案，辦理全民健康保險代謝症候群防治計畫，惟收案對象與其他計畫間有重複，又年輕族群罹患代謝疾病就醫率升高，收案率卻相對偏低，且計畫參與院所涵蓋率仍有提升空間，允宜研謀改善，以增進照護成效.... | 乙-290 |
| （4）為提升民眾住院照護品質及減輕家屬照顧負擔，辦理全民健康保險住院整合照護服務試辦計畫，惟間有計畫執行情形欠佳，又醫療費用申報系統檢核機制未臻完備，允宜檢討改善，俾達成計畫目標....................................... | 乙-291 |
| （四）國民年金保險基金 |  |
| 國民年金保險對維持民眾之基本經濟安全允有助益，惟保險費平均繳費率呈下滑趨勢，且111年度投資收益為開辦以來單年度最低收益率，亟待研謀善策因應，以維保險業務永續經營... | 乙-298 |
| 十三、文化部主管 |  |
| 國立文化機構作業基金 |  |
| （1）為推廣文化藝術，發行結合文化特色之文創商品，惟部分館處文創商品作業規範未盡周妥，或未建立廠商續約評鑑機制及未提供網路商場訂購商品服務等情，允宜檢討改善，以提升文創效益.......................................... | 乙-305 |
| （2）訂定出版品管理相關規範以推廣社會教育文化，惟部分館處未依規定於政府出版品資訊網登載連結網址，或商品存貨系統尚乏商品帳齡分析功能，允宜檢討改善................ | 乙-306 |
| 十四、國立故宮博物院主管 |  |
| 故宮文物藝術發展基金 |  |
| （1）故宮博物院為提升基金經營績效，積極營運博物館商店暨網路商城，惟故宮南院實體商店營收、新型態文化創意衍生商品NFT及國外電商平臺銷售欠佳等情，亟待研謀改善...... | 乙-314 |
| （2）為應故宮南院文物典藏、研究及展覽需求，辦理亞洲藝術文化文物收購計畫，惟預算執行率及文物展示率欠佳，亟待檢討改善.............................................. | 乙-315 |
| 十五、原住民族委員會主管 |  |
| 原住民族綜合發展基金 |  |
| （1）原住民族委員會辦理原住民保留地禁伐補償計畫，有助維護自然生態及減輕天然災害衝擊，惟原住民保留地禁伐補償條例授權訂定之原住民保留地禁伐補償實施辦法迄未配合母法修正，市縣政府判別「竹、木覆蓋率七成以上」之方式存有差異，部分地方政府未依規定辦理禁伐補償之核定、行政救濟程序，均待檢討修正或研議訂定規範；又部分原住民以相同地號重複領取禁伐補償金及造林獎勵金，亦待查明依法妥適處理...... | 乙-322 |
| （2）原住民族委員會長期未依規定召開原住民族就業促進委員會議，現有原JOB原住民人力資源網尚未依規定建立全體原住民人力資料庫；雖長期委外辦理就業服務及補助辦理職業訓練，惟原住民族失業率、工作收入、就業穩定度及職業安全等，與全體民眾比較仍存有顯著落差，又參加職業訓練之原住民比率甚低，部分已參訓者未從事職訓相關行業，職業訓練成效欠佳，允宜檢討改善..................................... | 乙-324 |
| （3）原住民族綜合發展基金貸款逾放比率長年偏高，有待從根本協助提升借貸戶金融素養及財務管理能力，另原住民族委員會雖補助市縣政府辦理相關課程強化原住民族金融知識及穩定企業經營，惟僅以辦理場次及參與人次控管執行成果，對於課程目標對象及族群年齡分布欠缺明確規劃，允宜妥為督導執行機關調整課程參與對象之族群，並適時追蹤課程辦理成效，以提升資源投入效率...................................... | 乙-326 |
| 十六、考試院考選部主管 |  |
| 考選業務基金 |  |
| 考選業務基金成立已逾10年，報考人數減少5成餘，惟固定之試務成本及因應防疫等支出連年增加，致近3年度短絀逐年擴增，且基金淨值降幅近6成，影響基金財務狀況之穩定，允宜研謀善策，以健全財政收支，俾達基金永續經營............... | 乙-332 |
| 貳、債務基金 |  |
| 財政部主管 |  |
| 中央政府債務基金 |  |
| 中央政府近10年國債付息預算均逾千億元，惟執行結果年年賸餘逾百億元，預算籌編仍有改善空間；另未來5年債務到期應償付本金比重偏高，融資調度壓力加劇，為利政府整體預算資源妥善運用，允宜覈實編列預算，並妥善規劃融資調度財務操作，以確保財政永續........................................... | 乙-338 |
| 參、特別收入基金 |  |
| 一、總統府主管 |  |
| 中央研究院科學研究基金 |  |
| （1）為管理智慧財產權，修正專利申請及維護費用分攤機制，惟相關費用仍多由院方負擔，未能合理分攤，允宜研謀強化專利費用分攤方式，以有效推展研發成果及符合成本效益.......... | 乙-342 |
| （2）為強化基金會計系統效能，持續擴充功能及維護，惟維護服務費計費未參照資訊服務委外經費估算原則規定方式或標準，且未於契約規範履約期滿廠商應交付義務事項，亟待檢討周妥規範，以確保後續承接維運................................ | 乙-343 |
| 二、行政院主管 |  |
| （一）行政院國家科學技術發展基金 |  |
| - 配合政府推動重大及跨部會科技政策，辦理跨部會署科技計畫，惟部分計畫預算執行率未如預期，又連年核定補助同一計畫，與基金運用原則未合，且部分計畫展延多時，亟待檢討改善，以促進政府資源有效運用............................. | 乙-350 |
| （2）科學技術研究發展成果已依規定收取研發成果收入，並訂定股權作業要點，強化股權管理及處分作業，惟部分資助機關繳交研發成果收入下滑，或尚無衍生收入，又持有股權多未處分，且股權發行公司營運績效不佳，亟待檢討改善，俾提升研發成果收入及科研資源投入效益.............................. | 乙-351 |
| （二）離島建設基金 |  |
| 離島建設基金補助澎湖縣、屏東縣琉球鄉及金門縣政府辦理民眾新購電動機車加碼補助案，實際補助機車數未達離島建設基金核定補助目標機車數，且有部分受補助機車於非受補助之離島地區使用，或於禁止過戶期間移轉機車所有權等情，允宜檢討研謀具體改善措施.................................... | 乙-357 |
| （四）花東地區永續發展基金 |  |
| 花東地區永續發展基金補助花蓮縣及臺東縣政府辦理民眾新購電動機車加碼補助案，部分受補助機車於花東以外地區使用，或於禁止過戶期間移轉機車所有權，允宜檢討研謀具體改善措施........ | 乙-366 |
| 三、內政部主管 |  |
| （一）新住民發展基金 |  |
| 新住民發展基金109至111年期末銀行存款餘額逐年上升，允宜研謀評估資金安全存量，研議依規定與中央銀行商定計息條件，以增裕資金收益............................................... | 乙-375 |
| （二）研發及產業訓儲替代役基金 |  |
| 政府為配合國家經濟發展政策，有效運用役男研發專長人力資源，提升產業研發能力及競爭力，建立研發替代役制度。依行政院主計總處統計，資訊產業占我國GDP比重自97年度之0.85％提升至110年度之1.26％，惟自106年度起，投入資訊產業之研發替代役比率逐年降低，有待研謀參酌國家產業發展趨勢，作為研發替代役產業類別核配員額之參據，促進產業之研發及創新能量............................................. | 乙-379 |
| （三）警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金 |  |
| 政府設置警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金，提供執行相關勤務人力一定程度之保障，109至111年度基金主要來源係財產孳息收入，惟業務支出逐年上升，致收入均不足以支應各該年度支出，資產淨額逐年下降，允宜賡續研謀強化開源措施，以穩定保障警察、消防、海巡、移民、空勤人員及協勤民力之就醫就養權利，並有效激勵士氣................. | 乙-384 |
| （四）國土永續發展基金 |  |
| 內政部營建署為防止土地利用不當違法開發，運用衛星影像及遙測技術辦理國土利用監測作業，惟比對衛星影像發現之變異點經通報各該處理權責單位，其近5年未回報及未辦結案件逐年上升，且有違規案件處於都市計畫區，其變異點面積大於1公頃又逾10年尚未辦結情形，允宜研謀改善，督促相關權責單位加強清理未回報與未辦結案件，落實變異點查證及確實執行回報作業，以有效防止土地使用違規行為，達到國土永續發展目標...................... | 乙-389 |
| 四、教育部主管 |  |
| （一）學產基金 |  |
| 教育部清理被占用學產土地已達年度目標值，並依法追繳應收款項，惟部分學產土地不具出租效益仍須支付維護費用，部分催收款項收款比率偏低且估列備抵呆帳偏離實情，允宜檢討改善........ | 乙-395 |
| （二）運動發展基金 |  |
| 運動彩券產生鉅額盈餘，有效挹注體育運動發展，惟間有投注標的多為國外賽事、放寬經銷商遴選資格有待強化配套措施、保障弱勢從業人員及退役運動員就業需求之政策目的尚未落實、虛擬通路投注系統異常等情，允宜研謀改善.............................. | 乙-403 |
| （三）大專校院轉型及退場基金 |  |
| 教育部協助私立大專校院因應少子女化趨勢對營運之衝擊，惟推動措施成效尚不顯著、大專校院學雜費收費基準亟待建構並落實合理調整機制、停辦學校學生安置其他學校就讀之退學率偏高，亟待賡續研謀精進，以降低少子女化之衝擊.......................... | 乙-409 |
| 五、法務部主管 |  |
| 毒品防制基金 |  |
| 政府設立毒品防制基金已4年，協助推動各項毒品防制業務，惟尚未就計畫涉及整體性或跨部會間之成效建立整體評估考核機制，允宜研謀改善.................................................. | 乙-416 |
| 六、經濟部主管 |  |
| （一）經濟特別收入基金 |  |
| （1）推動工業用戶使用高效率動力設備並加速汰換老舊設備，惟補助計畫執行率、協助廠商申請補助及審查案件數均逐年下滑，亟待檢討妥處......................................... | 乙-420 |
| （2）訂定繳納太陽光電模組回收費用作業規範，以支應未來處理廢棄模組所需，惟相關收費機制有欠完備，又申請補助計畫之管考措施尚待強化，亟待檢討妥處，以完善太陽光電模組回收機制............................................ | 乙-421 |
| （3）推動建築整合型太陽光電設備示範獎勵措施，以鼓勵業者運用於國內建築，惟自105年度起均無核定補助案，推動成效欠佳，允宜研謀善策，以提升業者申請意願...................... | 乙-422 |
| （4）國貿局已提供紙本及線上方式繳納推廣貿易服務費，惟尚未納入電子支付等便捷管道，允宜善用科技技術研議新增行動支付方式，以提升便民服務................................. | 乙-423 |
| （二）核能發電後端營運基金 |  |
| 補(捐)助放射性廢棄物貯存及核能發電廠周邊地區回饋金，有助促進地方和諧及發展，惟相關回饋金發放及運用規範未盡完備，亟待檢討妥處，以達回饋金睦鄰效益.................. | 乙-429 |
| 七、交通部主管 |  |
| 航港建設基金 |  |
| （1）為強化國際商港設施服務與經營環境，收取商港服務費以挹注商港建設相關支出，惟航港局相關收費及管理作業未臻完善，允宜檢討研謀改善........................................ | 乙-434 |
| （2）為維護我國海域環境安全，協助處置外籍船舶擱淺等相關應變作業，惟懸帳之墊付經費待追償數額仍鉅；又建置智慧航安資訊平臺，期提升航安監控預警、海難救援等效能，惟系統功能仍待持續強化，均待檢討改善.............................. | 乙-435 |
| 八、原子能委員會主管 |  |
| 核子事故緊急應變基金 |  |
| 原子能委員會持續辦理核子事故緊急應變措施整備、訓練與演習，惟部分編組人員未依規定接受訓練，另核研所部分人員雖已取得無人機專業基本級操作證，然迄未實際操作，空中輻射偵測飛行作業仍須仰賴委外廠商，倘遇危急事故或採購履約空窗期，恐無法即時自主執行偵測任務，允宜檢討改善.............................. | 乙-441 |
| 九、農業委員會主管 |  |
| 農業特別收入基金 |  |
| （1）農業委員會為穩定畜禽產品產銷價格與提升農民收益，建立預警機制及調節因應措施，惟雞蛋生產數據調查尚欠精準，蛋雞禽舍逾8成為傳統開放禽舍，雞隻健康及產蛋效率易受外在環境影響，冷鏈設備不足缺乏產銷彈性等情事，亟待檢討改善... | 乙-448 |
| （2）農業委員會透過生產計畫、價格監控及預警等機制穩定農糧作物產銷，惟效果未能彰顯，仍出現產銷失衡情形，產銷調節緊急處理計畫連年產生鉅額超支，且外銷衰退影響國內供需，亟待研謀改善............................................ | 乙-451 |
| （3）農糧署為減輕農業遭受天然災害損失，協助農民儘速復耕（建），辦理農業天然災害現金救助，惟救助金額龐鉅，部分作物連年受天災侵襲致生農業損失，及現金救助系統內部控制未臻嚴謹等情事，允宜研謀改善............................... | 乙-454 |
| （4）農業委員會辦理農業保險，以提高農業經營保障，安定農民收入，惟保險覆蓋率仍待提升及部分氣象參數型保單經檢討精進後覆蓋率不增反減等情事，允宜研謀改善.................. | 乙-457 |
| （5）農業委員會推動百億基金計畫，以維持國內養豬產業永續發展，惟事前未進行整體資源盤點，前置作業延宕等因素，影響計畫執行進度及預算執行率，補助傳統豬肉攤及運輸車輛導入溫控設備、輔導養豬場進行現代化轉型升級成效未如預期，尚待研謀改進................................................ | 乙-459 |
| （6）林務局持續辦理造林撫育及國家森林遊樂區經營管理工作，以保育森林資源及增進國民育樂，惟造林管理工作未盡詳實，部分森林遊樂區營運管理未臻周妥等情事，亟待研謀善策，以提升基金營運績效........................................ | 乙-462 |
| （7）農糧署為穩定糧價及確保農民收益，持續辦理稻穀收購業務，惟公糧收購與供銷淨支出金額龐鉅，公糧配撥量逾9成低於成本價銷售致糧政業務連年虧損等情事，亟待研謀改善........ | 乙-466 |
| （8）農糧署積極推動健康永續之有機產業，有機農業及友善耕作面積已逐年成長，惟部分市縣有機農業及友善耕作面積占比偏低，且有機農業促進法施行已逾3年，仍未完成有機農業促進方案之擬訂，國產有機農產品出口量仍待提升等情事，有待研謀改善................................................ | 乙-467 |
| （9）設置農業特別收入基金以促進農漁業發展及增進農民福利，惟部分分基金預算編列未盡覈實，致超支併決算數額龐鉅、間有基金餘額為負數或可用資金不足、連年入不敷出，基金資源快速消耗等情事，亟待落實計畫預算制度並加強基金整體財務控管...... | 乙-469 |
| 十、勞動部主管 |  |
| 就業安定基金 |  |
| （1）勞動力發展署推動多元方案及培力計畫多年，協助弱勢民眾在地就業並改善所得，惟方案（計畫）結束後，部分進用人員未能順利銜接一般職場，促進失業者就業成效仍有精進空間，另未追蹤執行單位後續營運狀況，亦不利評核計畫之長期效益，允宜檢討改善.......................................... | 乙-478 |
| （2）勞動力發展署各分署成立青年職涯發展中心，協助青年規劃職涯，惟部分核心業務目標值設定過於寬鬆，不易評核業務績效，另一對一職涯諮詢服務成效，亦有檢討提升空間，允宜研謀改善............................................... | 乙-480 |
| （3）勞動力發展署雖透過多元管道宣導合法通匯觀念，惟移工透過地下匯兌遭詐騙情事頻傳，嚴重侵害移工權益，允宜研議強化宣導措施，以引導移工透過合法管道辦理薪資結匯........... | 乙-482 |
| 十一、衛生福利部主管 |  |
| 衛生福利特別收入基金 |  |
| （1）政府因應失能人口日增衍生之長照需求，持續擴增長照支出，惟現行長照財源穩定性不足，且間有業務分支計畫執行率偏低、獎助案件遲未完成核銷等情事，允宜研謀改善，以提升基金運作成效............................................ | 乙-488 |
| （2）政府持續布建長照服務資源，惟部分市縣住宿式機構及失智照護資源供給仍有不足，且推估部分長照服務目標群體引用之調查資料距今久遠，恐未符實況，允宜研謀改善，以利完備服務體系.................................................. | 乙-491 |
| （3）社區據點及照顧服務人力持續增加，惟推動預防及延緩失能照護服務，暨長照人力發展及訓練方面，仍有未臻周妥情事，允宜研謀改善，以促進長照體系健全發展.................... | 乙-496 |
| （4）政府已建置長照相關資訊系統協助推展業務，並持續精進服務品質，惟部分系統功能仍未臻完備或資料利用情形尚待提升，又市縣政府執行品質管控及輔導機構改善環境安全方面，仍有未臻周妥情事，允宜研謀改善，以提升執行成效............. | 乙-502 |
| （5）政府持續推動兒童口腔健康預防保健服務，惟我國12歲兒童恆牙齲蝕指數距目標仍有精進空間，且窩溝封填施作覆蓋率之增幅有限，允宜研謀改善，以強化兒童口腔健康狀況............ | 乙-505 |
| 十二、環境保護署主管 |  |
| 環境保護基金 |  |
| （1）環境保護署為防制空氣污染，推動老舊機車汰換電動機車，設置媒合平臺提供收購民眾汰換電動機車之溫室氣體及空氣污染物減量效益，惟實際收購量未如預期；另推動港區空氣污染防制措施，惟國內僅2成碼頭建置岸電設施，且已建置完成之高壓岸電有4成仍未啟用，允宜檢討改善..................... | 乙-515 |
| （2）環境保護署為防止責任業者短漏報繳回收清除處理費，每年均委託會計師事務所辦理查核，惟近年來責任業者短漏申報情形頻仍，且部分責任業者重複短漏申報情形嚴重；另為促使資源回收物料分類品質高值化，補助地方政府興建新設或優化資源回收貯存場，惟計畫期程將屆，逾7成工程案件尚未完成，允宜檢討改善............................................ | 乙-518 |
| 十三、金融監督管理委員會主管 |  |
| 金融監督管理基金 |  |
| 政府為因應國際金融發展趨勢衝擊設置金融監督管理基金，惟該基金近8成賸餘解繳國庫，又支出用途與金融監督管理委員會及所屬各局業務範圍高度重疊，亟待研議檢討其業務範疇及設置之必要性...... | 乙-525 |
| 十四、國家通訊傳播委員會主管 |  |
| （一）通訊傳播監督管理基金 |  |
| （1）國家通訊傳播委員會為建構安全及可信賴之網際網路環境，研擬「數位中介服務法」草案，惟宣導內容未盡適足，輿論反映成立專責機構與民間自律機構業務重疊，且有損及言論自由之虞，允宜廣納各方意見，並加強溝通及因應，以健全數位良善治理..... | 乙-531 |
| （2）為因應通訊傳播科技匯流及產業發展趨勢，公告「網際網路視聽服務管理法」草案，惟仍未完成立法程序，允宜積極協調整合各方意見，加速推動完成法制作業，以為產業監管遵循準據，並利產業發展及保障消費者權益................................ | 乙-532 |
| （二）有線廣播電視事業發展基金 |  |
| 為促進有線廣播電視事業健全發展，辦理有線廣播電視業者營運計畫評鑑作業，惟未能察覺業者長期不法舞弊情事，允宜研議強化評鑑機制，審慎規劃審查作業，並落實執行，以保障公眾視聽權益.............................................. | 乙-537 |
| 十五、公平交易委員會主管 |  |
| 反托拉斯基金 |  |
| （1）近年立案調查之民生物資異常漲價案件查有違反公平交易相關法規比率偏低，加以訂價演算法興起，改變人為操縱及聯合漲價行為態樣，允宜研議檢討充分運用執法經驗及產業調查成果，適時主動調查有違法疑慮之商品價格波動案件，並針對運用演算法實施價格操縱行為研謀因應對策，俾利有效維護市場秩序.................................................. | 乙-542 |
| （2）政府鑑於聯合行為查察難度較高，設立反托拉斯基金發放檢舉違法聯合行為獎金，以強化事業間違法聯合行為查處，惟檢舉案件經處分件數偏低，高達81.56％之檢舉案件因程序不符等理由停止審議，允宜賡續加強推動教育訓練活動及政策宣導，鼓勵關係人積極提供具體且有價值之違法事證，以有效發揮檢舉協助查處違法聯合行為目的，促進市場競爭秩序健全發展... | 乙-544 |
| 肆、資本計畫基金 |  |
| 國防部主管 |  |
| 國軍營舍及設施改建基金 |  |
| （1）國軍營舍及設施改建基金財源收入易受市場景氣影響，不確定性高，允宜依照各項支出計畫財務需求，妥謀因應措施，以免發生資金不足風險，影響相關業務之執行；部分業務計畫執行進度嚴重落後，影響預算執行，亟待積極研謀改善.......... | 乙-548 |
| （2） 國防部令頒軍事工程作業手冊規範環境保護與生態保育措施，以減輕軍事工程對周邊生態環境之影響，惟對於所屬單位實際執行情形缺乏有效管控機制，致部分軍事工程仍有未落實執行環境保護與生態保育情事，亟待檢討改進................... | 乙-549 |
| （3）國防部推動興安專案，辦理國軍老舊營舍整建工程，改善國軍住宿及辦公環境，惟部分分案存有未能於目標期限完工之風險，且因應營建成本上漲採減項發包後，未研議籌編續作減項工程之相關經費，又部分技術服務契約訂定內容疏漏及工程座標圖資存在錯誤，均不利工程管理作業，亟待檢討改進....... | 乙-550 |