參、行政法人年度決算之查核

行政法人法第19條規定，行政法人應將年度執行成果及決算報告書，委託會計師查核簽證，提經董（理）事會審議，並經監事或監事會通過後，報請監督機關備查，並送審計機關；前項決算報告，審計機關得審計之；審計結果，得送監督機關或其他相關機關為必要之處理。截至111年度止，中央政府依法設立之行政法人計有國家住宅及都市更新中心、國家中山科學研究院、國家運動訓練中心、國家災害防救科技中心、國家表演藝術中心、文化內容策進院、國家電影及視聽文化中心、國家資通安全研究院及國家太空中心等9個單位，其年度執行成果及決算報告書均依法送本部審核。茲依據監督機關別，將審核情形分述如次：

一、內政部監督部分

國家住宅及都市更新中心

國家住宅及都市更新中心（下稱國家住都中心）係依據107年2月14日公布之國家住宅及都市更新中心設置條例暨行政院107年7月31日院授人組字第10700473981號令，於107年8月1日成立，監督機關為內政部。業務範圍包括：（一）社會住宅之受託管理；（二）都市更新事業之整合及投資；（三）擔任都市更新事業實施者；（四）受託辦理都市更新事業實施者之公開評選及其後續履約管理業務；（五）社會住宅及都市更新不動產之管理及營運；（六）住宅、都市更新之資訊蒐集、統計分析、研究規劃、可行性評估及教育訓練；（七）經監督機關指示辦理社會住宅及都市更新業務；（八）其他與社會住宅及都市更新相關之業務等。該中心111年度執行成果及決算報告書，業經該中心委任勤業眾信聯合會計師事務所林淑婉會計師查核簽證，提出查核報告，於112年2月14日提經該中心112年度第1次董事會議審議，並經監事會議決議通過後，依該中心設置條例第24條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本部。茲將審核情形分述如次：

（一）　計畫實施之查核

111年度業務計畫為落實安居生活典範計畫、引導多元都市更新計畫及領航公私協力合作計畫等。各項計畫執行結果，計完成社會住宅興辦事業計畫計54案，辦理社會住宅統包工程累計決標33處共1萬3,684戶，及包租代管第3期計畫累計媒合2萬449戶；完成都市更新可行性評估17案、辦理都市更新諮詢及公聽會25場次；辦理好城市講堂5場次累計382人次參與、辦理內部跨部門暨主管教育訓練32場次累計1,080人次完訓、完成內部稽核工作12場及每季地政資訊管理系統稽核等。

（二）　收支營運之審核

111年度收入預算數22億2,688萬餘元，執行結果，決算數9億2,140萬餘元，較預算減少13億548萬餘元，約58.62％，主要係因應新竹地區不動產市場變化及扶植重要產業發展，重新研擬招商策略，致權利金收入未如預期，及林口世大運選手村社會住宅店鋪因受疫情影響，租金收入減少所致；支出預算數11億8,753萬餘元，執行結果，決算數10億6,586萬餘元，較預算減少1億2,167萬餘元，約10.25％，主要係實際向銀行借款金額及月份較少，利息支出隨減；收支相抵，稅後短絀1億4,446萬餘元，與預算賸餘8億3,147萬餘元，相距9億7,594萬餘元，主要原因如上開收入減少之說明。

（三）　資產負債及淨值

111年12月31日資產總額593億5,521萬餘元，其中流動資產19億4,422萬餘元，占3.28％；投資、長期應收款、貸墊款及準備金5億2,238萬餘元，占0.88％；不動產、廠房及設備32億369萬餘元，占5.40％；投資性不動產289億2,448萬餘元，占48.73％；無形資產2,970萬餘元，占0.05％；其他資產247億3,071萬餘元，占41.67％。負債總額376億2,843萬餘元，占資產總額63.40％，其中流動負債52億7,611萬餘元，占資產總額8.89％；長期負債70億2,657萬餘元，占資產總額11.84％；其他負債253億2,575萬餘元，占資產總額42.67％。淨值217億2,677萬餘元，占資產總額36.60％，包括基金30億元、公積196億4,935萬餘元及累積短絀9億2,258萬餘元。

（四）　重要審核意見

1.　國家住都中心興建社會住宅，為籌措工程及價購土地所需經費，擬具長期財務計畫向銀行辦理聯合借款，惟其預估租金收入有高估、興建及營運管理成本低估等情形，允宜妥作長期財務規劃，並積極開源節流，研議適當營運模式，及減少設施設備維護費及業務推動費，以降低政府財政負擔。

| 國家住都中心為興建社會住宅，擬具興辦社會住宅長期財務計畫（下稱社宅財務計畫），籌措工程及價購土地所需經費4,119億元，經臺灣銀行辦理聯合授信，並經內政部於111年6月13日函臺灣銀行同意國家住都中心未依約履行債務時，由該部概括承受相關債務。有關上開社宅財務計畫110至172年間之現金收入包括租金收入、管理費收入及政府補助收入等合計1兆1,188.62億元，現金支出包括工程建造費用、設施設備維護費用等合計1兆879.48億元，尚有賸餘309.14億元（表1）。經查該財務計畫之預估租金收入、工程建造費用（含營運後設備維護費）及業務推動費，分別按111年度營運中社會住宅租金收入、社會住宅興建工程決標金額及該中心經營社會住宅管理費用等實際數據核算結果，核有：（1）有關社宅財務計畫之預估租金收入情形部分，該中心預計在19市縣興建社會住宅6萬9,703戶，預估營運後每坪租金介於281元至1,044元間，並以每年調漲0.9％、出租率95％推估，110至172年間產生租金收入8,974.58億元。惟查已營運社會住宅每建坪實際租金介於293元至651元間，較該中心預估該行政區每建坪租金（含管理費）介於423元至1,029元間，減少0.07％至53.38％，以上揭實際租金較預估租金減幅與該行政區興建戶數加權平均20.83％重新核算，110至172年間社會住宅租金收入為7,105.17億元，較社宅財務計畫預估租金收入減少1,869.41億元；（2）有關預估工程建造費用情形部分，該中心為興建社會住宅預估直接工程成本，區分5地區，預估每坪工程單價 表1 110至172年度社會住宅預估現金收支情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣億元 |  |  |
| 項目 | 國家住都 中心預估值 | 重新核算值 （註1） |
| 收入合計 | 11,188.62 | 9,319.21 |
| 租金收入 | 8,974.58 | * 7,105.17 |
| 管理費收入 | 1,461.09 | 1,461.09 |
| 政府補助收入-非自償補助 | 647.16 | 647.16 |
| 政府補助收入-興建融資利息補助 | 80.19 | 80.19 |
| 政府補助收入-業務推動費 | 20.76 | 20.76 |
| 政府補助收入-購地融資利息補助 | 4.84 | 4.84 |
| 支出合計 | 10,879.48 | 12,285.70 |
| 工程建造費用 | 4,005.07 | * 4,702.05 |
| 設施設備維護費用 | 2,897.28 | * 3,401.47 |
| 委外物業費 | 1,510.31 | 1,510.31 |
| 營運期工程建造融資利息 | 1,253.38 | 1,253.38 |
| 業務推動費 | 350.43 | * 555.48 |
| 營運期土地租金 | 328.01 | 328.01 |
| 期末地上物拆除費 | 140.72 | 140.72 |
| 興建期工程建造融資利息 | 123.21 | 123.21 |
| 價購社宅土地 | 113.95 | 113.95 |
| 保險費 | 100.61 | 100.61 |
| 價購土地融資利息費用 | 40.57 | 40.57 |
| 營業稅 | 15.94 | 15.94 |
| 現金收支賸餘(短絀) | 309.14 | - 2,966.49 |
| 註：1.有關租金收入、工程建造費用、設施設備維護費用及業務推動費等項目「*」者，係按111年度各地實際社會住宅出租價格、各地區實際發包費用及林口世大運選手村社會住宅招租、點交等管理費用予以調整，其餘項目則按國家住都中心社會住宅興辦長期財務計畫預估值列計。 2.資料來源：整理自國家住都中心提供資料。 |  |  |

介於為14.7萬至16萬元之間，復以直接工程20％作為間接工程之成本（包含專案管理、監造服務費等），合計需投入4,005.07億元建造費用。另營運後以興建成本每年提撥1％作為設施設備維護費，110至172年間需投入2,897.28億元維護費用。如按該中心111年6月29日至12月30日社會住宅決標單價，各區實際工程每坪單價介於16.79萬元至19.26萬元之間，超出該中心預估每坪單價達2.24萬元至3.66萬元間；重新核算興建成本為4,702.05億元，較原預估興建成本，增加696.98億元，連帶影響營運後之設施設備維護費增加至3,401.47億元，超出原預估費用504.19億元；（3）有關預估業務推動費情形部分，該中心為辦理社會住宅招租、簽定租約及違約處理等，預估業務推動費每戶每年需7,000元，110至172年間預估所需經費為350.43億元。經查該中心經營社會住宅，為辦理招租相關業務而雇用人員所需費用，及服務中心管理費用3,872萬餘元，每戶業務推動費為1萬1,096元，較該中心預估7,000元增加4,096元；重新核算社會住宅之業務推動費為555.48億元，超出原預估費用205.05億元，顯示高估租金收入及低估工程建造費用、設施設備維護費及業務推動費等支出，現金收支將由社宅財務計畫原列賸餘309.14億元，預估轉為短絀2,966.49億元（同表1），恐影響國家住都中心清償銀行借款能力；而在該中心無法履行清償債務時，須由內政部概括承受相關債務，或政府增加補助金額紓解該中心財務壓力等情事，經函請內政部督促國家住都中心妥作長期財務規劃，並研議適當營運模式，另在扶助弱勢前提下增加財源，及減少相關費用，以降低政府財政負擔。據復：為確保社會住宅營運穩定性，將對整體財務作滾動檢討，其中租金收入部分，將按社會住宅分級收費原則檢討收費標準；工程建造費用部分，檢討工程規劃設計合理性，導入專案管理資訊系統控管興建成本；業務推動費用部分，透過優化物管標準化程序與申租暨物管系統之補助控管相關費用；設施設備維護費部分，透過跨區聯合採購方式降低成本等。另將透過都市更新等收益，彌補資金缺口。

2.　國家住都中心辦理旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫，惟申請案件量與計畫目標2萬戶尚有差距，且已轉型社會住宅之入住率未及5成，允宜研謀改善，持續輔導公私有房舍或其他合適物件轉型作為社會住宅，並加強宣傳辦理招租作業，以發揮擴大社會住宅量能，多元照顧居住需求之計畫效益。

| 表2 旅館及房舍轉型社宅計畫執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：戶、件、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 類別 | 計畫戶數(A) | 申請 |  | 核定 |  | 達成率(B/A×100) |
|  |  |  | 件數 | 戶數 | 件數 | 戶數(B) |  |
| 合計 |  | 20,000 | 18 | 3,410 | 3 | 380 | 1.90 |
| 111 | 小計 | 8,000 | 17 | 3,310 | 3 | 380 | 4.75 |
|  | 模式1 | 8,000 | － | － | － | － |  |
|  | 模式2 |  | 7 | 1,750 | － | － |  |
|  | 模式3 |  | 10 | 1,560 | 3 | 380 |  |
| 112 | 小計 | 12,000 | 1 | 100 | － | － | － |
|  | 模式1 | 12,000 | － | － | － | － |  |
|  | 模式2 |  | － | － | － | － |  |
|  | 模式3 |  | 1 | 100 | － | － |  |
| 註：1.內政部110年12月29日核定國家住都中心提報計畫，將戶數調整為111年度8,000戶、112年度1萬2,000戶；執行方式分3種，模式1由國家住都中心承租國公有等房舍，委託租賃業者管理；模式2由旅館業者自行向國家住都中心申請補助；模式3由租賃業者包租旅館或公私有房舍向國家住都中心申請補助。 2.資料來源：國家住都中心提供截至112年3月底止資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

內政部為協助旅館業者因應疫情影響及活化低度利用之國公有（含公營事業）房舍，推動運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫（下稱旅館及房舍轉型社宅計畫），規劃將旅館及公私有房舍轉型作為社會住宅，於都會地區以局部補充之型式，提供都會青年、弱勢家庭更多元的居住協助選項，並作為新建社會住宅施工期間，民眾對於社會住宅需求之過渡性措施。按行政院110年12月16日核定旅館及房舍轉型社宅計畫列載，該計畫總經費31億2,088萬元，計畫戶數2萬房（以下統稱「戶」），營運期3年，由內政部指示國家住都中心興辦。經查執行情形，核有：截至112年3月底止，申請轉型社宅者有18件3,410戶，已核定3件380戶（表2），其餘6件1,690戶補正資料中，1件100戶待審查，8件1,240戶撤案，申請轉型案量未如預期，執行成效欠佳。據國家住都中心提供資料，上開8件1,240戶撤案原因，主要係申請業者自行評估已無轉型需要、轉型後租金收入減少，或房舍過新無法領取修繕補助費等；若按建物用途統計，旅館申請轉型者計4件522戶，公私有房舍申請轉型者計14件2,888戶，顯示公私有房舍申請轉型社會住宅較為踴躍，旅館則因疫情漸緩，申請轉型意願較低。鑑於國內社會住宅供不應求，亟待持續輔導公私有房舍或其他合適物件轉型，以促進資源有效利用。又國家住都中心已核定之3件旅館及房舍轉型社宅案，分別為兆基好宅-敦北館240戶（臺北市松山區王朝大酒店A棟）於111年8月1日起租；明新7號（新竹縣新豐鄉之私有房舍）15戶於111年12月1日起租；巧遇彰化（彰化縣大村鄉私有房舍）65戶於112年3月1日起租。截至112年3月底止，兆基好宅-敦北館簽約107戶、入住率44.58％；明新7號簽約2戶、入住率13.33％；巧遇彰化簽約2戶、入住率3.08％。其中，巧遇彰化招租時間未滿1個月外，其餘2件已招租4至8個月，惟其入住率尚未及5成，政府既已投入經費人力將旅館及公私有房舍轉型作為社會住宅，亟待妥善規劃運用，加強宣導辦理招租，積極協助有需求民眾入住事宜，經函請內政部督促研謀改善。據復：該部及國家住都中心將持續精進旅館及房舍轉型社宅計畫之申請流程，並持續加強宣導，分享旅館業者營運管理社宅相關經驗，輔導業者積極轉型及安排教育訓練，持續漸進完成目標。

3.　國家住都中心尚未依規定完成內部控制制度之訂定，及未配合實際業務狀況適時檢討修正會計制度，允宜積極檢討改善，落實相關制度建立與執行，俾完善行政法人監督及治理機制，提升整體營運效能。

國家住都中心於107年8月1日成立，設立宗旨係以企業化經營管理理念，協助政府興辦社會住宅及推動政府主導都市更新政策與計畫。依據國家住宅及都市更新中心設置條例第21條規定，該中心規章、年度業務及營運計畫與預算、年度執行成果及決算報告書等需經監督機關內政部備查，以落實監督機制。經查國家住都中心會計制度及內部控制等規章辦理情形，核有：（1）該中心於107年12月14日通過「國家住宅及都市更新中心內部控制及稽核作業要點」，並經內政部備查在案。該作業要點載明內部控制制度目標，及內部控制制度應包含要素與其應訂定之控制作業事項，惟該中心尚未依前揭作業要點規定設計其內部控制制度，及未依委託會計師事務所進行全循環之風險評估專案報告建議，就作業流程風險程度較高者，優先辦理相關控制作業之設計並據以執行，不利營運管理及相關法令之遵循；（2）該中心已訂定會計制度報經內政部於108年6月26日備查，惟該會計制度未配合部分新增業務需要適時檢討修正，及自行增列會計科目卻未依規定報請內政部核備，且該中心經常務監事於董事會2度提請依行政院主計總處最新核定之會計科目及本部審核意見，積極辦理會計制度之檢討修正，截至本部查核日（112年4月30日）止，尚未完成前述相關會計制度修正作業等情事，經函請內政部督促檢討改善。據復：（1）已就現行作業流程依風險程度排列優先改善順序，逐步強化制度建置、人員權責或系統功能等內部控制，預計於112年第4季完成內部控制制度之訂定；（2）為完善整體制度規劃，已就會計制度所規範作業、流程等進行研修，預計於112年底前完成會計制度修正作業。

（五）　110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告非營業部分內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者1項（表3），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

| 表3 110年度審核報告非營業部分所列國家住宅及都市更新中心重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.國家住都中心已訂定會計制度、內部控制及稽核作業要點等制度規章，惟未適時檢討修正會計制度，及設計營運活動等相關內部控制制度，並妥為設置稽核單位，以確保其財務報導之可靠性及相關法令之遵循，亟待研謀改善。 | 因未適時檢討修正會計制度，及設計營運活動等相關內部控制制度等，業再研提審核意見詳「（四）重要審核意見3」。 |
| 2.國家住都中心推動社會住宅興建及運用既有旅館暨公私有房舍轉型社會住宅等計畫，增加社會住宅供給量，惟部分社會住宅工程流標後，未積極檢討流標原因並儘速重新招標，且旅館轉型社會住宅相關計畫執行成效未如預期，均亟待檢討改善。 | 因旅館轉型社會住宅相關計畫成效未如預期等，業再研提審核意見詳「（四）重要審核意見2」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 國家住都中心積極推動都市危老建築物重建作業，並建立國有非公用土地參與危老重建機制，以促進整體都市土地再開發利用，惟其他公有或國營事業土地未能一體適用，不利畸零細分之公有及國營事業土地有效活化運用，亟待督促檢討改善。 |  |

茲將該行政法人111年度收支餘絀及資產負債情形，分別列表如次：

國家住宅及都市更新中心收支營運表

中華民國111年度                 單位：新臺幣千元

| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數比較 增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收入合計 | 2,226,887 | 100.00 | 921,400 | 100.00 | - 1,305,486 | - 58.62 |
| 業務收入 | 2,218,272 | 99.61 | 905,333 | 98.26 | - 1,312,938 | - 59.19 |
| 業務外收入 | 8,615 | 0.39 | 16,067 | 1.74 | 7,452 | 86.50 |
| 支出合計 | 1,187,539 | 53.33 | 1,065,868 | 115.68 | - 121,670 | - 10.25 |
| 業務成本與費用 | 1,059,756 | 47.59 | 1,053,761 | 114.37 | - 5,994 | - 0.57 |
| 業務外費用 | 127,783 | 5.74 | 12,107 | 1.31 | - 115,675 | - 90.53 |
| 稅前本期賸餘（短絀） | 1,039,348 | 46.67 | - 144,467 | - 15.68 | - 1,183,815 | -- |
| 所得稅費用 | 207,870 | 9.33 | － | － | - 207,870 | - 100.00 |
| 稅後本期賸餘（短絀） | 831,478 | 37.34 | - 144,467 | - 15.68 | - 975,945 | -- |

| 國家住宅及都市更新中心平衡表 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 59,355,213 | 100.00 | 47,309,747 | 100.00 | 12,045,465 | 25.46 |
| 流動資產 | 1,944,228 | 3.28 | 2,029,065 | 4.29 | - 84,837 | - 4.18 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 522,381 | 0.88 | 597,101 | 1.26 | - 74,720 | - 12.51 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,203,694 | 5.40 | 3,237,110 | 6.84 | - 33,415 | - 1.03 |
| 投資性不動產 | 28,924,489 | 48.73 | 16,449,786 | 34.77 | 12,474,702 | 75.84 |
| 無形資產 | 29,702 | 0.05 | 9,197 | 0.02 | 20,504 | 222.93 |
| 其他資產 | 24,730,716 | 41.67 | 24,987,485 | 52.82 | - 256,769 | - 1.03 |
| 負債與淨值 | 59,355,213 | 100.00 | 47,309,747 | 100.00 | 12,045,465 | 25.46 |
| 負債 | 37,628,439 | 63.40 | 30,966,076 | 65.45 | 6,662,363 | 21.52 |
| 流動負債 | 5,276,114 | 8.89 | 1,413,117 | 2.99 | 3,862,997 | 273.37 |
| 長期負債 | 7,026,573 | 11.84 | 3,473,695 | 7.34 | 3,552,877 | 102.28 |
| 其他負債 | 25,325,751 | 42.67 | 26,079,263 | 55.12 | - 753,511 | - 2.89 |
| 淨值 | 21,726,773 | 36.60 | 16,343,671 | 34.55 | 5,383,102 | 32.94 |
| 基金 | 3,000,000 | 5.05 | 3,000,000 | 6.34 | － | － |
| 公積 | 19,649,354 | 33.10 | 14,121,784 | 29.85 | 5,527,569 | 39.14 |
| 累積餘絀 | - 922,580 | - 1.55 | - 778,113 | - 1.64 | - 144,467 | 18.57 |

註：信託代理與保證資產（負債），111年底及110年底各有6,869,220,854元及2,703,530,667元。