# 戊、附  錄

## 壹、公庫年度出納終結報告之查核

111年度臺北市總決算公庫年度出納終結報告表，經予書面審核，茲將公庫收支及結存等情形分述如次：

### 一、公庫收支餘絀及結存情形

（一）公庫收支餘絀

111年度收入部分，繳付公庫數3,343億8,063萬餘元；支出部分，公庫撥入數3,519億9,412萬餘元，收支相抵計短絀176億1,348萬餘元，其餘絀情形如次：

1.111年度總決算部分：歲入實收數1,852億1,038萬餘元，歲出實支數1,768億1,674萬餘元，收支相抵計賸餘83億9,364萬餘元。

2.不屬於111年度總決算部分：總決算以前年度收入、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別決算收入、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線等特別決算以前年度收入及預收款等計收1,425億6,024萬餘元；總決算以前年度支出、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別決算支出、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線等特別決算以前年度支出、市庫墊付款等計支1,676億5,401萬餘元，收支相抵計短絀250億9,377萬餘元。

3.債務之舉借及償還部分：臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線及信義線特別決算債務舉借收入66億1,000萬元，總決算債務償還支出75億2,335萬餘元，收支相抵後短絀9億1,335萬餘元。

上述賸餘與短絀相抵後，計短絀176億1,348萬餘元，即為111年度市庫短絀。

（二）公庫結存

111年度市庫短絀176億1,348萬餘元，加計110年度市庫結存轉入數123億3,164萬餘元、特種基金保管款存放餘額淨增加數31億7,842萬餘元、各機關及特別決算保管款存放餘額淨增加數8億9,877萬餘元、特種基金暫存健勞公保費代繳款淨增加數1,891萬餘元及特別預算待結轉短絀淨減少數93億592萬餘元，並減列各機關暫存健勞公保費代繳款淨減少數296萬餘元及預付下年度款淨增加數8,004萬餘元，111年度結存轉入112年度之市庫結存數為80億3,719萬餘元。

### 二、111年度總決算及特別決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析

（一）總決算及特別決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

111年度總決算及特別決算收入實現審定數3,342億529萬餘元，與繳付公庫數3,343億8,063萬餘元相較，差異1億7,534萬餘元，其差異原因如次：

1.減項8億3,900萬餘元，包括：

（1）收入待納庫數8億3,124萬餘元。

（2）本處修正數775萬餘元。

2.加項15億1,832萬餘元，包括：

（1）以前年度待納庫繳庫數31萬餘元。

（2）以前年度撥款於111年度繳還數2億4,072萬餘元。

（3）預收款12億7,727萬餘元。

3.庫款科目轉正數負5億397萬餘元。

4.上述加項、減項及庫款科目轉正數額相抵後，差額1億7,534萬餘元，即為總決算及特別決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。

（二）總決算及特別決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析

111年度總決算及特別決算支出實現審定數3,325億7,774萬餘元，與公庫撥入數3,519億9,412萬餘元相較，差異194億1,637萬餘元，其差異原因如次：

1.加項234億8,487萬餘元，包括：

（1）預付款208億2,909萬餘元。

（2）材料501萬餘元。

（3）存出保證金663萬餘元。

（4）退還收入（預收）款15億998萬餘元。

（5）其他應收款2億1,104萬餘元。

（6）墊付款9億2,245萬餘元。

（7）本處修正數64萬餘元。

2.減項35億6,476萬餘元，係以前年度撥款於111年度實現數總決算部分29億9,425萬餘元、特別決算部分76萬餘元及墊付款轉正數5億6,974萬餘元。

3.庫款科目轉正數負5億373萬餘元。

4.上述加項、減項及庫款科目轉正數額相抵後，差額194億1,637萬餘元，即為總決算及特別決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

### 三、111年度總決算餘絀審定數與公庫餘絀之差額解釋

111年度審定歲入決算數1,867億5,904萬餘元，歲出決算數1,795億822萬餘元，相抵後歲入歲出賸餘72億5,081萬餘元；繳付公庫數3,343億8,063萬餘元，公庫撥入數3,519億9,412萬餘元，相抵後市庫收支短絀176億1,348萬餘元。111年度市庫收支短絀與歲入歲出賸餘審定數差異248億6,430萬餘元，其差異原因如次：

（一）加項1,780億7,094萬餘元，包括：

1.111年度市庫已列支，而不屬111年度總決算歲出部分1,761億8,611萬餘元。

（1）支付各機關以前年度支出44億295萬餘元。

（2）退還以前年度歲入7億521萬餘元。

（3）退還預收款8億476萬餘元。

（4）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別決算支出1,435億7,079萬餘元。

（5）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線等特別決算以前年度支出1,445萬餘元。

（6）111年度總決算債務償還支出75億2,335萬餘元。

（7）111年度收入庫款科目轉正淨額5億397萬餘元。

（8）墊付款186億5,957萬餘元。

（9）111年度收入待納庫款103萬餘元。

2.總決算列市庫尚未收到之應收歲入款16億9,215萬餘元。

3.各機關尚未繳庫款1億7,279萬餘元，係111年度支出賸餘尚未繳庫款。

4.本處修正數1,987萬餘元。

（二）減項1,532億663萬餘元，包括：

1.111年度市庫已列收，而不屬111年度總決算歲入部分1,503億3,503萬餘元。

（1）各機關解繳以前年度歲入78億4,071萬餘元。

（2）各機關解繳以前年度歲出賸餘2億2,312萬餘元。

（3）預收款12億7,727萬餘元。

（4）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別決算收入1,333億5,379萬餘元。

（5）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線等特別決算以前年度收入5億846萬餘元。

（6）特別決算解繳以前年度歲出賸餘1,760萬餘元。

（7）特別決算債務舉借收入66億1,000萬元。

（8）解繳110年度審核修正淨增列歲入實現數31萬餘元。

（9）111年度支出庫款科目轉正淨額5億373萬餘元。

2.總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款28億7,160萬餘元。

（三）上述加項與減項數額相抵後，差額248億6,430萬餘元，即為市庫收支短絀與歲入歲出賸餘審定數之差額。

茲將111年度收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與公庫撥入數、公庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如次：

| 收 入 實 現 審 定 數 與 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 收入實現 審 定 數 | 減項 |  |  | 加 |
|  |  | 收入待納庫數 | 修正數 | 小計 | 以前年度待納庫繳庫數 |
| 收入合計數 | 334,205,294,900 | 831,249,309 | 7,759,915 | 839,009,224 | 316,940 |
| 111年度收入 | 185,062,106,609 | 1,036,634 | 7,759,915 | 8,796,549 | － |
| 稅課收入 | 135,217,953,055 | 885,339 | － | 885,339 | － |
| 罰款及賠償收入 | 2,928,442,393 | 127,295 | 6,912,000 | 7,039,295 | － |
| 規費收入 | 8,086,327,142 | 24,000 | － | 24,000 | － |
| 財產收入 | 5,144,225,796 | － | － | － | － |
| 營業盈餘及事業收入 | 12,541,972,419 | － | － | － | － |
| 補助及協助收入 | 17,842,882,171 | － | 773,061 | 773,061 | － |
| 捐獻及贈與收入 | 126,253,482 | － | － | － | － |
| 其他收入 | 3,174,050,151 | － | 74,854 | 74,854 | － |
| 以前年度收入 | 7,840,713,002 | － | － | － | 316,940 |
| 以前年度應收（保留）數 | 7,840,713,002 | － | － | － | － |
| 以前年度收入納庫款 | － | － | － | － | 316,940 |
| 收回以前年度支出賸餘款 | － | － | － | － | － |
| 111年度特別決算收入 | 134,184,010,865 | 830,212,675 | － | 830,212,675 | － |
| 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期 | 134,184,010,865 | 830,212,675 | － | 830,212,675 | － |
| 以前年度特別決算收入 | 508,464,424 | － | － | － | － |
| 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程 | 1,068,933 | － | － | － | － |
| 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線 | 220,773,901 | － | － | － | － |
| 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線 | 286,621,590 | － | － | － | － |
| 債務舉借收入 | 6,610,000,000 | － | － | － | － |
| 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線 | 165,000,000 | － | － | － | － |
| 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線 | 6,445,000,000 | － | － | － | － |
| 預收款 | － | － | － | － | － |

註：臺北市總決算原列繳付公庫數3,348億8,460萬6,790元，經調整庫款科目轉正數負5億397萬1,802元後，原列

| 繳 付 公 庫 數 分 析 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111年度 |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項 |  |  |  |  | 庫款科目 轉正數 |  | 繳付公庫數 |
| 以前年度撥款於111年度繳還數 |  |  | 預收款 | 小計 |  |  |  |
| 材料 | 存出 保證金 | 其他 應收款 |  |  |  |  |  |
| 2,659,163 | 333,666 | 237,737,102 | 1,277,274,243 | 1,518,321,114 | - 503,971,802 |  | 334,380,634,988 |
| － | － | － | 482,900,482 | 482,900,482 | - 325,822,231 |  | 185,210,388,311 |
| － | － | － | 385,437,395 | 385,437,395 | － |  | 135,602,505,111 |
| － | － | － | － | － | － |  | 2,921,403,098 |
| － | － | － | 72,237,578 | 72,237,578 | - 17,438,226 |  | 8,141,102,494 |
| － | － | － | 23,663,980 | 23,663,980 | - 2,674,358 |  | 5,165,215,418 |
| － | － | － | － | － | － |  | 12,541,972,419 |
| － | － | － | － | － | － |  | 17,842,109,110 |
| － | － | － | － | － | － |  | 126,253,482 |
| － | － | － | 1,561,529 | 1,561,529 | - 305,709,647 |  | 2,869,827,179 |
| 2,659,163 | 333,666 | 220,130,181 | － | 223,439,950 | － |  | 8,064,152,952 |
| － | － | － | － | － | － |  | 7,840,713,002 |
| － | － | － | － | 316,940 | － |  | 316,940 |
| 2,659,163 | 333,666 | 220,130,181 | － | 223,123,010 | － |  | 223,123,010 |
| － | － | － | － | － | － |  | 133,353,798,190 |
| － | － | － | － | － | － |  | 133,353,798,190 |
| － | － | 17,606,921 | － | 17,606,921 | － |  | 526,071,345 |
| － | － | － | － | － | － |  | 1,068,933 |
| － | － | － | － | － | － |  | 220,773,901 |
| － | － | 17,606,921 | － | 17,606,921 | － |  | 304,228,511 |
| － | － | － | － | － | － |  | 6,610,000,000 |
| － | － | － | － | － | － |  | 165,000,000 |
| － | － | － | － | － | － |  | 6,445,000,000 |
| － | － | － | 794,373,761 | 794,373,761 | - 178,149,571 |  | 616,224,190 |

對帳單列數3,343億8,063萬4,988元，即為本表之繳付公庫數。

| 支 出 實 現 審 定 數 與 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 支出實現 審定數 | 加 |  |  |  |  |
|  |  | 預付款 | 材料 | 存出保證金 | 退還收入 （預收）款 | 其他應收款 |
| 支出合計數 | 332,577,745,239 | 20,829,095,835 | 5,019,807 | 6,630,120 | 1,509,981,361 | 211,046,419 |
| 111年度支出 | 174,228,421,227 | 2,414,877,581 | 5,019,807 | 6,298,920 | － | 161,478,967 |
| 市議會主管 | 704,177,456 | － | － | － | － | － |
| 市政府主管 | 4,687,642,786 | 115,941,176 | － | 175,997 | － | 864,000 |
| 民政局主管 | 2,810,734,356 | 325,055,542 | － | － | － | 80,000 |
| 財政局主管 | 3,259,829,825 | 21,794,037 | － | － | － | － |
| 教育局主管 | 58,324,014,320 | 33,200,359 | － | － | － | 19,825,853 |
| 產業發展局主管 | 5,092,109,633 | 118,802,287 | － | － | － | 199,338 |
| 工務局主管 | 16,216,920,260 | 522,938,088 | 903,582 | － | － | 10,672,475 |
| 交通局主管 | 7,702,723,273 | 7,621,902 | － | － | － | － |
| 社會局主管 | 22,896,775,253 | 595,607,405 | － | － | － | 115,578,475 |
| 勞動局主管 | 778,299,703 | 10,468,605 | 406,075 | － | － | － |
| 警察局主管 | 14,045,643,622 | 28,944,195 | － | 5,783,522 | － | 3,093,825 |
| 衛生局主管 | 6,081,106,680 | 220,836,605 | － | － | － | － |
| 環境保護局主管 | 7,150,011,546 | 49,820,457 | 3,710,150 | － | － | 18,000 |
| 都市發展局主管 | 3,012,606,322 | 5,196,724 | － | 2,000 | － | 323,591 |
| 文化局主管 | 3,644,696,658 | 175,627,245 | － | － | － | 1,160,611 |
| 消防局主管 | 3,177,119,621 | 29,896,116 | － | － | － | 107,936 |
| 臺北翡翠水庫管理局主管 | 371,915,627 | － | － | － | － | － |
| 觀光傳播局主管 | 933,475,410 | 141,741,173 | － | 317,401 | － | － |
| 地政局主管 | 1,264,290,554 | － | － | － | － | － |
| 兵役局主管 | 256,504,560 | 110,000 | － | － | － | － |
| 臺北自來水事業處主管 | 17,300,723 | － | － | － | － | － |
| 體育局主管 | 1,310,783,489 | 8,480,598 | － | 20,000 | － | 1,961 |
| 資訊局主管 | 806,198,227 | － | － | － | － | － |
| 法務局主管 | 183,818,864 | － | － | － | － | － |
| 捷運工程局主管 | 2,764,315,813 | － | － | － | － | － |
| 統籌支撥科目 | 6,735,406,646 | 2,795,067 | － | － | － | 9,552,902 |

| 公 庫 撥 入 數 分 析 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111年度 |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |
| 項 |  |  | 減項 |  |  | 庫款科目 轉正數 | 公庫撥入數 |
| 墊付款 | 修正數 | 小計 | 以前年度撥款 |  | 小計 |  |  |
|  |  |  | 於111年度 實現數 | 墊付款 轉正數 |  |  |  |
| 922,454,489 | 649,843 | 23,484,877,874 | 2,995,019,385 | 569,746,262 | 3,564,765,647 | - 503,736,802 | 351,994,120,664 |
| － | 649,843 | 2,588,325,118 | － | － | － | － | 176,816,746,345 |
| － | － | － | － | － | － | － | 704,177,456 |
| － | 2,050,381 | 119,031,554 | － | － | － | － | 4,806,674,340 |
| － | － | 325,135,542 | － | － | － | － | 3,135,869,898 |
| － | － | 21,794,037 | － | － | － | － | 3,281,623,862 |
| － | - 2,040,098 | 50,986,114 | － | － | － | － | 58,375,000,434 |
| － | － | 119,001,625 | － | － | － | － | 5,211,111,258 |
| － | － | 534,514,145 | － | － | － | － | 16,751,434,405 |
| － | － | 7,621,902 | － | － | － | － | 7,710,345,175 |
| － | 554,566 | 711,740,446 | － | － | － | － | 23,608,515,699 |
| － | － | 10,874,680 | － | － | － | － | 789,174,383 |
| － | － | 37,821,542 | － | － | － | － | 14,083,465,164 |
| － | － | 220,836,605 | － | － | － | － | 6,301,943,285 |
| － | － | 53,548,607 | － | － | － | － | 7,203,560,153 |
| － | － | 5,522,315 | － | － | － | － | 3,018,128,637 |
| － | 84,994 | 176,872,850 | － | － | － | － | 3,821,569,508 |
| － | － | 30,004,052 | － | － | － | － | 3,207,123,673 |
| － | － | － | － | － | － | － | 371,915,627 |
| － | － | 142,058,574 | － | － | － | － | 1,075,533,984 |
| － | － | － | － | － | － | － | 1,264,290,554 |
| － | － | 110,000 | － | － | － | － | 256,614,560 |
| － | － | － | － | － | － | － | 17,300,723 |
| － | － | 8,502,559 | － | － | － | － | 1,319,286,048 |
| － | － | － | － | － | － | － | 806,198,227 |
| － | － | － | － | － | － | － | 183,818,864 |
| － | － | － | － | － | － | － | 2,764,315,813 |
| － | － | 12,347,969 | － | － | － | － | 6,747,754,615 |

| 支 出 實 現 審 定 數 與 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 支出實現 審定數 | 加 |  |  |  |  |
|  |  | 預付款 | 材料 | 存出保證金 | 退還收入 （預收）款 | 其他應收款 |
| 以前年度支出 | 7,296,136,712 | 80,009,051 | － | 331,200 | 1,509,981,361 | 20,730,824 |
| 以前年度應付（保留）數 | 7,296,136,712 | 80,009,051 | － | 331,200 | － | 20,730,824 |
| 退還以前年度收入數 | － | － | － | － | 1,509,981,361 | － |
| 墊付款 | － | - 252,923,744 | － | － | － | － |
| 墊付款（市庫）淨增加數 | － | 18,559,790,124 | － | － | － | － |
| 債務償還支出 | 7,523,355,595 | － | － | － | － | － |
| 111年度特別決算支出 | 143,514,788,541 | 27,166,023 | － | － | － | 28,836,628 |
| 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期 | 143,514,788,541 | 27,166,023 | － | － | － | 28,836,628 |
| 以前年度特別決算支出 | 15,043,164 | 176,800 | － | － | － | － |
| 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程 | 7,596,123 | － | － | － | － | － |
| 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線 | 1,392,448 | 68,000 | － | － | － | － |
| 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線 | 6,054,593 | 108,800 | － | － | － | － |
| 收支餘絀 | － | － | － | － | － | － |
| 110年度市庫結存數 | － | － | － | － | － | － |
| 特種基金保管款存放餘額淨增加數 | － | － | － | － | － | － |
| 各機關及特別決算保管款存放餘額淨增加數 | － | － | － | － | － | － |
| 特種基金暫存健勞公保費代繳款淨增加數 | － | － | － | － | － | － |
| 各機關暫存健勞公保代繳款淨減少數 | － | － | － | － | － | － |
| 預付112年度款淨增加數 | － | － | － | － | － | － |
| 特別預算待結轉短絀淨減少數 | － | － | － | － | － | － |
| 111年度結存轉入112年度 | － | － | － | － | － | － |

註：截至111年度止市庫分別向特種基金及各機關保管款調度834億7,461萬2,753元（不包含納入集中支付之地方教育發

| 公 庫 撥 入 數 分 析 表（續） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111年度 |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |
| 項 |  |  | 減項 |  |  | 庫款科目 轉正數 | 公庫撥入數 |
| 墊付款 | 修正數 | 小計 | 以前年度撥款 |  | 小計 |  |  |
|  |  |  | 於111年度 實現數 | 墊付款 轉正數 |  |  |  |
| － | － | 1,611,052,436 | 2,994,251,500 | － | 2,994,251,500 | - 503,736,802 | 5,409,200,846 |
| － | － | 101,071,075 | 2,994,251,500 | － | 2,994,251,500 | － | 4,402,956,287 |
| － | － | 1,509,981,361 | － | － | － | - 503,736,802 | 1,006,244,559 |
| 922,454,489 | － | 669,530,745 | － | 569,746,262 | 569,746,262 | － | 99,784,483 |
| － | － | 18,559,790,124 | － | － | － | － | 18,559,790,124 |
| － | － | － | － | － | － | － | 7,523,355,595 |
| － | － | 56,002,651 | － | － | － | － | 143,570,791,192 |
| － | － | 56,002,651 | － | － | － | － | 143,570,791,192 |
| － | － | 176,800 | 767,885 | － | 767,885 | － | 14,452,079 |
| － | － | － | 480,130 | － | 480,130 | － | 7,115,993 |
| － | － | 68,000 | 39,200 | － | 39,200 | － | 1,421,248 |
| － | － | 108,800 | 248,555 | － | 248,555 | － | 5,914,838 |
| － | － | － | － | － | － | － | - 17,613,485,676 |
| － | － | － | － | － | － | － | 12,331,640,262 |
| － | － | － | － | － | － | － | 3,178,427,148 |
| － | － | － | － | － | － | － | 898,777,440 |
| － | － | － | － | － | － | － | 18,912,347 |
| － | － | － | － | － | － | － | - 2,960,840 |
| － | － | － | － | － | － | － | - 80,042,242 |
| － | － | － | － | － | － | － | 9,305,925,672 |
| － | － | － | － | － | － | － | 8,037,194,111 |

展基金49億5,762萬121元）及173億4,598萬7,033元，合計1,008億2,059萬9,786元。

公庫餘絀與總決算餘絀審定數差額解釋表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 金額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小計 | 合計 | 總計 |
| 甲、111年度市庫收支餘絀 |  |  | - 17,613,485,676 |
| 乙、加項 |  |  | 178,070,943,699 |
| 一、111年度市庫列支而不屬111年度總決算歲出部分 |  | 176,186,119,557 |  |
| （一）支付各機關以前年度支出 | 4,402,956,287 |  |  |
| （二）退還以前年度歲入 | 705,218,968 |  |  |
| （三）退還預收款 | 804,762,393 |  |  |
| （四）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別決算支出 | 143,570,791,192 |  |  |
| （五）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線等特別決算以前年度支出 | 14,452,079 |  |  |
| （六）111年度總決算債務償還支出 | 7,523,355,595 |  |  |
| （七）111年度收入庫款科目轉正淨額 | 503,971,802 |  |  |
| （八）墊付款 | 18,659,574,607 |  |  |
| (九) 111年度收入待納庫款 | 1,036,634 |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未收到之應收歲入款 | 1,692,154,254 | 1,692,154,254 |  |
| 三、各機關尚未繳庫款 | 172,797,694 | 172,797,694 |  |
| 四、修正數 | 19,872,194 | 19,872,194 |  |
| 丙、減項 |  |  | 153,206,639,138 |
| 一、111年度市庫列收而不屬111年度總決算歲入部分 |  | 150,335,033,532 |  |
| （一）各機關解繳以前年度歲入 | 7,840,713,002 |  |  |
| （二）各機關解繳以前年度歲出賸餘 | 223,123,010 |  |  |
| （三）預收款 | 1,277,274,243 |  |  |
| （四）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別決算收入 | 133,353,798,190 |  |  |
| （五）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線等特別決算以前年度收入 | 508,464,424 |  |  |
| （六）特別決算解繳以前年度歲出賸餘 | 17,606,921 |  |  |
| （七）特別決算債務舉借收入 | 6,610,000,000 |  |  |
| （八）解繳110年度審核修正淨增列歲入實現數 | 316,940 |  |  |
| （九）111年度支出庫款科目轉正淨額 | 503,736,802 |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款 | 2,871,605,606 | 2,871,605,606 |  |
| 丁、111年度歲入歲出餘絀審定數（甲＋乙－丙） |  |  | 7,250,818,885 |

## 貳、平衡表之查核

111年度臺北市總決算平衡表（111 年12 月31 日）計列資產10兆7,655億9,484萬餘元、負債2,188億6,187萬餘元、淨資產10兆5,467億3,297萬餘元。茲將臺北市政府原列平衡表科目之主要增減及變化說明如次：

### 一、資產類

（一）流動資產：包括現金、應收款項、應收其他基金款、應收其他政府款、存貨、預付款、預付其他基金款、預付其他政府款、其他流動資產，合計1,382億9,381萬餘元，較110年底之1,426億9,908萬餘元，減少44億526萬餘元，茲分析如次：

1.「現金」科目247億4,535萬餘元，較110年底減少126億4,421萬餘元，主要係工務局主管支付中山二期重劃區等4處濱江水資源再生中心新建工程土地價款、繳回山坡地開發利用回饋金，及交通局主管繳回交通部鼓勵老舊計程車更新補助結餘款等所致。

2.「應收款項」科目768億2,526萬餘元，較110年底減少99億4,338萬餘元，主要係財政局主管111年度無應收統籌分配稅款，臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線、信義線之管線單位業已繳交共同管道工程參與分攤款所致。

3.「預付款」科目334億4,861萬餘元，較110年底增加182億7,429萬餘元，主要係民政局主管辦理第二殯儀館二期整建工程、社會局主管辦理萬隆東營區社福設施新建工程、觀光傳播局主管辦理2023臺灣燈會在臺北及漢中街45號重建工程等撥付代辦機關預付款所致。

（二）長期投資：包括採權益法之投資、其他長期投資，合計5,455億4,121萬餘元，較110年底之5,697億3,971萬餘元，減少241億9,849萬餘元，茲分析如次：

1.「其他長期投資」科目921億9,723萬餘元，較110年底減少266億5,202萬餘元，主要係財政局對富邦金融控股股份有限公司之投資評價調整減少所致。

2.「採權益法之投資」科目4,533億4,398萬餘元，較110年底增加24億5,352萬餘元，主要係都市發展局主管對都市更新基金之投資評價調整增加、產業發展局主管增加投資市場發展基金及捷運工程局主管增加投資臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金等所致。

（三）固定資產：包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、租賃資產、收藏品及傳承資產、購建中固定資產，合計10兆768億7,875萬餘元，較110年底之9兆6,573億9,715萬餘元，增加4,194億8,159萬餘元，茲分析如次：

1.「土地」科目9兆6,579億8,852萬餘元，較110年底增加3,136億7,517萬餘元，主要係工務局、教育局等主管之土地公告現值調整增加所致。

2.「購建中固定資產」科目761億5,009萬餘元，較110年底增加551億2,144萬餘元，主要係臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期之執行期間屆滿，併計其相關資產，及社會局、工務局等主管辦理之未完工程增加所致。

（四）無形資產：該科目金額36億4,213萬餘元，較110年底之27億375萬餘元，增加9億3,837萬餘元，主要係臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期之執行期間屆滿，併計其相關資產，及消防局、交通局等主管優化系統或增購電腦軟體所致。

（五）其他資產：包括暫付款、存出保證金，合計12億3,891萬餘元，較110年底之16億7,756萬餘元，減少4億3,864萬餘元，主要係工務局主管代辦工程之暫付廠商工程款核銷轉正，及社會局主管辦理中央急難紓困補助經費轉正並將賸餘款繳回中央等所致。

### 二、負債類

（一）流動負債：包括應付款項、預收款、預收其他政府款，合計167億102萬餘元，較110年底之168億8,048萬餘元，減少1億7,946萬餘元，茲分析如次：

1.「應付款項」科目154億2,073萬餘元，較110年底減少6億6,192萬餘元，主要係工務局主管代辦環南市場改建等工程之應付款項核銷轉正，及工務局、社會局等主管歲出預算保留數減少所致。

2.「預收其他政府款」科目10億9,806萬餘元，較110年底增加6億5,457萬餘元，主要係教育局主管接受中央特別統籌分配稅款、社會局主管接受未滿2歲兒童育兒津貼、財政局主管接受推動學校午餐採用國產可溯源食材等中央補助經費，尚未辦理追加預算所致。

（二）長期負債：包括應付租賃款、其他長期負債，合計1,056億3,322萬餘元，較110年底之1,068億2,709萬餘元，減少11億9,386萬餘元，主要係工務局、交通局、產業發展局等主管之長期負債1年內到期轉為流動負債所致。

（三）其他負債：包括遞延收入、存入保證金、應付保管款、暫收款，合計965億2,762萬餘元，較110年底之927億6,744萬餘元，增加37億6,017萬餘元，主要係市立聯合醫院等21個納入集中支付之特種基金保管款存放金額增加，及地政局主管代為標售地籍清理土地價款所致。

### 三、淨資產類

表達資產減除負債後餘額之「淨資產」科目10兆5,467億3,297萬餘元，較110年底之10兆1,577億4,225萬餘元，增加3,889億9,072萬餘元，主要原因詳「一、資產類」、「二、負債類」科目金額增減之說明。

茲將111年度資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 臺北市總決算平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國111年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 10,765,594,849,773 | 100.00 | 10,374,217,281,261 | 100.00 | 391,377,568,512 | 3.77 |
| 流動資產 | 138,293,819,930 | 1.28 | 142,699,083,953 | 1.38 | - 4,405,264,023 | - 3.09 |
| 現金 | 24,745,355,366 | 0.23 | 37,389,575,017 | 0.36 | - 12,644,219,651 | - 33.82 |
| 應收款項 | 76,825,263,910 | 0.71 | 86,768,651,514 | 0.84 | - 9,943,387,604 | - 11.46 |
| 應收其他基金款 | 267,687,688 | 0.00 | 844,447,139 | 0.01 | - 576,759,451 | - 68.30 |
| 應收其他政府款 | 2,589,171,968 | 0.02 | 2,257,388,500 | 0.02 | 331,783,468 | 14.70 |
| 存貨 | 149,995,923 | 0.00 | 8,546,575 | 0.00 | 141,449,348 | 1,655.04 |
| 預付款 | 33,448,611,617 | 0.31 | 15,174,316,972 | 0.15 | 18,274,294,645 | 120.43 |
| 預付其他基金款 | 70,527,743 | 0.00 | 88,741,668 | 0.00 | - 18,213,925 | - 20.52 |
| 臺北市總決算平衡表（續） |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國111年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 預付其他政府款 | 136,542,293 | 0.00 | 107,765,780 | 0.00 | 28,776,513 | 26.70 |
| 其他流動資產 | 60,663,422 | 0.00 | 59,650,788 | 0.00 | 1,012,634 | 1.70 |
| 長期投資 | 545,541,219,607 | 5.07 | 569,739,718,406 | 5.49 | - 24,198,498,799 | - 4.25 |
| 採權益法之投資 | 453,343,984,152 | 4.21 | 450,890,454,954 | 4.35 | 2,453,529,198 | 0.54 |
| 其他長期投資 | 92,197,235,455 | 0.86 | 118,849,263,452 | 1.15 | - 26,652,027,997 | - 22.43 |
| 固定資產 | 10,076,878,751,838 | 93.60 | 9,657,397,157,384 | 93.09 | 419,481,594,454 | 4.34 |
| 土地 | 9,657,988,527,818 | 89.71 | 9,344,313,353,125 | 90.07 | 313,675,174,693 | 3.36 |
| 土地改良物 | 71,317,670,572 | 0.66 | 59,583,505,586 | 0.57 | 11,734,164,986 | 19.69 |
| 房屋建築及設備 | 204,862,575,709 | 1.90 | 172,336,350,458 | 1.66 | 32,526,225,251 | 18.87 |
| 機械及設備 | 15,865,909,526 | 0.15 | 13,558,545,962 | 0.13 | 2,307,363,564 | 17.02 |
| 交通及運輸設備 | 29,597,449,797 | 0.27 | 26,494,675,477 | 0.26 | 3,102,774,320 | 11.71 |
| 雜項設備 | 4,505,803,459 | 0.04 | 4,143,455,223 | 0.04 | 362,348,236 | 8.75 |
| 租賃資產 | 333,380,667 | 0.00 | 210,649,603 | 0.00 | 122,731,064 | 58.26 |
| 收藏品及傳承資產 | 16,257,336,913 | 0.15 | 15,727,966,274 | 0.15 | 529,370,639 | 3.37 |
| 購建中固定資產 | 76,150,097,377 | 0.71 | 21,028,655,676 | 0.20 | 55,121,441,701 | 262.13 |
| 無形資產 | 3,642,139,012 | 0.03 | 2,703,759,017 | 0.03 | 938,379,995 | 34.71 |
| 無形資產 | 3,642,139,012 | 0.03 | 2,703,759,017 | 0.03 | 938,379,995 | 34.71 |
| 其他資產 | 1,238,919,386 | 0.01 | 1,677,562,501 | 0.02 | - 438,643,115 | - 26.15 |
| 暫付款 | 1,229,506,732 | 0.01 | 1,674,416,301 | 0.02 | - 444,909,569 | - 26.57 |
| 存出保證金 | 9,412,654 | 0.00 | 3,146,200 | 0.00 | 6,266,454 | 199.18 |
| 負債 | 218,861,875,551 | 2.03 | 216,475,027,213 | 2.09 | 2,386,848,338 | 1.10 |
| 流動負債 | 16,701,020,700 | 0.16 | 16,880,482,998 | 0.16 | - 179,462,298 | - 1.06 |
| 應付款項 | 15,420,735,622 | 0.14 | 16,082,664,258 | 0.16 | - 661,928,636 | - 4.12 |
| 預收款 | 182,215,402 | 0.00 | 354,323,654 | 0.00 | - 172,108,252 | - 48.57 |
| 預收其他政府款 | 1,098,069,676 | 0.01 | 443,495,086 | 0.00 | 654,574,590 | 147.59 |
| 長期負債 | 105,633,228,908 | 0.98 | 106,827,094,830 | 1.03 | - 1,193,865,922 | - 1.12 |
| 應付租賃款 | 216,747,660 | 0.00 | 139,693,458 | 0.00 | 77,054,202 | 55.16 |
| 其他長期負債 | 105,416,481,248 | 0.98 | 106,687,401,372 | 1.03 | - 1,270,920,124 | - 1.19 |
| 其他負債 | 96,527,625,943 | 0.90 | 92,767,449,385 | 0.89 | 3,760,176,558 | 4.05 |
| 遞延收入 | 1,049,996,052 | 0.01 | 1,055,888,239 | 0.01 | - 5,892,187 | - 0.56 |
| 存入保證金 | 4,282,956,074 | 0.04 | 3,760,286,995 | 0.04 | 522,669,079 | 13.90 |
| 應付保管款 | 91,013,254,147 | 0.85 | 87,805,945,812 | 0.85 | 3,207,308,335 | 3.65 |
| 暫收款 | 181,419,670 | 0.00 | 145,328,339 | 0.00 | 36,091,331 | 24.83 |
| 淨資產 | 10,546,732,974,222 | 97.97 | 10,157,742,254,048 | 97.91 | 388,990,720,174 | 3.83 |
| 負債及淨資產合計 | 10,765,594,849,773 | 100.00 | 10,374,217,281,261 | 100.00 | 391,377,568,512 | 3.77 |

本處審核111年度臺北市總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）及特別決算結果，經修正總決算增列歲入決算實現及應收數12,539,963元、淨減列歲出決算實現數649,843元；修正附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分），增加「長期投資－採權益法之投資」之評價調整8,017,206元後，決算審核修正後之資產總額10兆7,656億946萬餘元、負債總額2,188億5,528萬餘元、淨資產為10兆5,467億5,418萬餘元。有關修正增減情形，列表提供參考如次：

| 臺北市總決算審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國111年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 借方科目 | 金額 |  |  | 貸方科目 | 金額 |  |  |
|  | 小計 | 合計 | 總計 |  | 小計 | 合計 | 總計 |
| 資產部分 |  |  |  | 負債部分 |  |  |  |
| 流動資產 |  | 138,293,819,930 |  | 流動負債 |  | 16,701,020,700 |  |
| 現金 | 24,745,355,366 |  |  | 應付款項 | 15,420,735,622 |  |  |
| 應收款項 | 76,825,263,910 |  |  | 預收款 | 182,215,402 |  |  |
| 應收其他基金款 | 267,687,688 |  |  | 預收其他政府款 | 1,098,069,676 |  |  |
| 應收其他政府款 | 2,589,171,968 |  |  |  |  |  |  |
| 存貨 | 149,995,923 |  |  | 長期負債 |  | 105,633,228,908 |  |
| 預付款 | 33,448,611,617 |  |  | 應付租賃款 | 216,747,660 |  |  |
| 預付其他基金款 | 70,527,743 |  |  | 其他長期負債 | 105,416,481,248 |  |  |
| 預付其他政府款 | 136,542,293 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流動資產 | 60,663,422 |  |  | 其他負債 |  | 96,527,625,943 |  |
| 長期投資 |  | 545,541,219,607 |  | 遞延收入 | 1,049,996,052 |  |  |
| 採權益法之投資 | 453,343,984,152 |  |  | 存入保證金 | 4,282,956,074 |  |  |
| 其他長期投資 | 92,197,235,455 |  |  | 應付保管款 | 91,013,254,147 |  |  |
| 固定資產 |  | 10,076,878,751,838 |  | 暫收款 | 181,419,670 |  |  |
| 土地 | 9,657,988,527,818 |  |  | 原列負債總額 |  |  | 218,861,875,551 |
| 土地改良物 | 71,317,670,572 |  |  | 本處審核修正 決算應調整數 |  |  | - 6,588,703 |
| 房屋建築及設備 | 204,862,575,709 |  |  |  |  |  |  |
| 機械及設備 | 15,865,909,526 |  |  | 歲入事項 應調整數 |  | - 5,891,250 |  |
| 交通及運輸設備 | 29,597,449,797 |  |  |  |  |  |  |
| 雜項設備 | 4,505,803,459 |  |  | 增列111年度 歲入實現數 | - 5,891,250 |  |  |
| 租賃資產 | 333,380,667 |  |  |  |  |  |  |
| 收藏品及傳承資產 | 16,257,336,913 |  |  | 歲出事項 應調整數 |  | - 697,453 |  |
| 購建中固定資產 | 76,150,097,377 |  |  |  |  |  |  |
| 無形資產 |  | 3,642,139,012 |  | 減列111年度 歲出實現數 | - 697,453 |  |  |
| 無形資產 | 3,642,139,012 |  |  |  |  |  |  |
| 其他資產 |  | 1,238,919,386 |  | 調整後負債總額 |  |  | 218,855,286,848 |
| 暫付款 | 1,229,506,732 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 淨資產部分 |  |  |  |
| 存出保證金 | 9,412,654 |  |  | 淨資產 | 10,546,732,974,222 |  |  |
| 原列資產總額 |  |  | 10,765,594,849,773 | 原列淨資產總額 |  |  | 10,546,732,974,222 |
| 本處審核修正 決算應調整數 |  |  | 14,618,309 |  |  |  |  |
| 歲入事項 應調整數 |  | 6,648,713 |  | 本處審核修正 決算應調整數 |  |  | 21,207,012 |
| 增列111年度 歲入實現數 | 1,868,665 |  |  |  |  |  |  |
| 增列111年度 歲入應收數 | 4,780,048 |  |  | 修正111年度歲入 應調整數 | 12,539,963 |  |  |
| 歲出事項 應調整數 |  | - 47,610 |  | 修正111年度歲出 應調整數 | 649,843 |  |  |
| 增列111年度 歲出實現數 | - 3,280,513 |  |  | 修正附屬單位決算及綜計表應調整數 | 8,017,206 |  |  |
| 減列111年度 歲出實現數 | 3,232,903 |  |  |  |  |  |  |
| 修正附屬單位決算及綜計表應調整數 |  | 8,017,206 |  | 調整後淨資產總額 |  |  | 10,546,754,181,234 |
| 調整後資產總額 |  |  | 10,765,609,468,082 | 調整後負債 及淨資產總額 |  |  | 10,765,609,468,082 |
| 註：修正附屬單位決算及綜計表應調整數8,017,206元，同時增加「長期投資」及「淨資產」科目。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 附：財產目錄之查核

111年度臺北市總決算財產目錄，計列市有財產總值10兆5,036億350萬餘元（其中珍貴財產總值169億7,117萬餘元），分為公用財產、非公用財產2類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等3部分。該目錄經予書面審核，並派員就地抽查，除有關市有財產業務之重要審核意見，已於總決算審核報告「乙、決算審核結果」、「肆、財政局主管」項下揭露外，茲將財產目錄之內容，分述如次：

一、公用財產

111年度總決算財產目錄列公用財產總值10兆456億6,563萬餘元（其中珍貴財產總值169億7,117萬餘元），占市有財產總值約95.64％，較110年度決算列數9兆7,388億696萬餘元，增加3,068億5,866萬餘元，約3.15％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如次：

（一）公務用財產

111年度總決算財產目錄列公務用財產總值1兆7,277億9,553萬餘元（其中珍貴財產總值2億3,261萬餘元），占市有財產總值約16.45％，較110年度決算列數1兆6,699億8,915萬餘元，增加578億638萬餘元，約3.46％，主要係各機關依111年度公告土地現值調整土地價值。

（二）公共用財產

111年度總決算財產目錄列公共用財產總值7兆9,666億3,628萬餘元（其中珍貴財產總值161億9,112萬餘元），占市有財產總值75.85％，較110年度決算列數7兆7,283億5,067萬餘元，增加2,382億8,561萬餘元，約3.08％，主要係新建工程處依111年度公告土地現值調整土地價值所致。

（三）事業用財產

111年度總決算財產目錄列事業用財產總值3,512億3,381萬餘元（其中珍貴財產總值5億4,743萬餘元），占市有財產總值3.34％，較110年度決算列數3,404億6,714萬餘元，增加107億6,667萬餘元，約3.16％，主要係臺北市住宅基金興建完成瑞光、廣慈D、廣慈E、小彎及行善等5處社會住宅所致。

二、非公用財產

111年度總決算財產目錄列非公用財產總值4,579億3,787萬餘元，占市有財產總值4.36％，較110年度決算列數4,429億4,080萬餘元，增加149億9,707萬餘元，約3.39％，主要係財政局取得分割土地或接管其他機關財產變更為非公用之土地所致。

## 參、特別決算以前年度轉入數決算表之查核

### 一、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程特別決算以前年度歲入、歲出保留轉入數決算表

臺北市政府為賡續辦理臺北都會區捷運系統建設，發揮整體運輸效益，編列第三期工程特別預算，執行期間自79至100年度止，工作內容包括板橋線及板橋延伸（土城）線工程，自西門站至府中站並延伸至土城永寧站，於95年5月通車營運；中永和線工程，自南勢角站銜接新店線古亭站，於87年12月通車營運；木柵延伸（內湖）線工程，自中山國中站至南港經貿園區，於98年7月通車營運。

該特別決算以前年度歲入保留轉入數20億6,407萬餘元，決算審核結果，審定實現數106萬餘元（0.05％）；減免（註銷）數3,337元（0.00％），係配合歲出之註銷而相對調整；應收保留數20億6,406萬餘元（100.00％），係配合未來各項工程資金需求，仍須保留部分臺灣省配合款收入於以後年度繼續執行。以前年度歲出保留轉入數23億3,736萬餘元，決算審核結果，審定實現數759萬餘元（0.32％）；應付保留數23億2,977萬餘元（99.68％），主要係木柵延伸（內湖）線工期展延等履約爭議尚未判決確定，仍須保留繼續執行。茲將該特別決算以前年度歲入、歲出保留轉入數決算之審定及各項差異之原因分析，分別列表如次：

1.以前年度歲入保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應收 保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應收保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 100 | 捷運工程局主管 | 2,064,072 | － | － | － | 3 | 1,068 | 2,064,069 | 100.00 |
|  | 財產收入 | － | － | － | － | － | 992 | － | － |
|  | 其他收入 | 2,064,072 | － | － | － | 3 | 76 | 2,064,069 | 100.00 |

2.以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付 保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 100 | 捷運工程局主管 | 2,337,368 | － | － | － | － | 7,596 | 2,329,772 | 99.68 |
| 11111715824 | 交通支出 | 2,337,368 | － | － | － | － | 7,596 | 2,329,772 | 99.68 |
|  | 捷運工程局 | 33,191 | － | － | － | － | 1,569 | 31,622 | 95.27 |
|  | 第一區工程處 (原東區工程處) | 588,351 | － | － | － | － | 6,023 | 582,327 | 98.98 |
|  | 機電系統工程處 | 1,715,824 | － | － | － | － | 3 | 1,715,821 | 100.00 |

3.以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 100 | 捷運工程局主管 |  |  |  |  |
|  | 其他收入 | 2,064,072 | 2,064,069 | 100.00 | 配合未來各項工程資金需求，須保留部分臺灣省配合款收入於以後年度繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％，或3千萬元以上者。

4.以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 100 | 捷運工程局主管 |  |  |  |  |
|  | 交通支出 | 2,337,368 | 2,329,772 | 99.68 | 木柵延伸（內湖）線工期展延等履約爭議尚未判決確定，須保留繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

### 二、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線特別決算以前年度融資調度、歲入及歲出保留轉入數決算表

臺北市政府為強化信義計畫區經貿與金融發展功能，提升國際競爭力，並分擔南港線東西向之需求，建構完整之臺北都會區捷運系統路網，將信義線列為優先興建之路線，編列後續路網信義線特別預算，執行期間自93至104年度止，自中正紀念堂站至信義計畫區中強公園止，於102年11月通車營運。

該特別決算以前年度融資調度轉入數18億3,267萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億6,500萬元（9.00％），減免（註銷）數6萬餘元（0.00％），係配合歲出之註銷而相對調整；審定未結清數16億6,761萬餘元（90.99％），係配合財政局依公庫財源統一調度，仍須保留融資預算於以後年度繼續執行。以前年度歲入保留轉入數2億2,077萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億2,077萬餘元（100.00％）。以前年度歲出保留轉入數3,444萬餘元，決算審核結果，審定實現數139萬餘元（4.04％）；減免（註銷）數9萬餘元（0.28％），主要係經費賸餘款毋須支用辦理註銷；應付保留數3,295萬餘元（95.68％），主要係信義線捷五基地契約爭議涉訴訟中，或部分捷運工程涉重複徵收追償事宜等，須保留繼續執行。茲將該特別決算以前年度融資調度、歲入、歲出保留轉入數決算之審定及各項差異之原因分析，分別列表如次：

1.以前年度融資調度轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 項目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 未結清數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 未結清數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 104 | 債務之舉借 | 1,832,676 | － | － | － | 63 | 165,000 | 1,667,613 | 90.99 |

2.以前年度歲入保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應收 保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應收保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 104 | 捷運工程局主管 | 220,773 | － | － | － | － | 220,773 | － | － |
|  | 罰鍰及賠償收入 | － | － | － | － | － | 0.1 | － | － |
|  | 信託管理收入 | 220,773 | － | － | － | － | 220,773 | － | － |

3.以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 104 | 捷運工程局主管 | 34,446 | － | － | － | 95 | 1,392 | 32,958 | 95.68 |
|  | 交通支出 | 34,446 | － | － | － | 95 | 1,392 | 32,958 | 95.68 |
|  | 捷運工程局 | 10,500 | － | － | － | － | － | 10,500 | 100.00 |
|  | 第二區工程處 (原南區工程處) | 23,946 | － | － | － | 95 | 1,392 | 22,458 | 93.79 |

4.以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 104 | 捷運工程局主管 |  |  |  |  |
|  | 交通支出 | 34,446 | 32,958 | 95.68 | 信義線捷五基地契約爭議涉訴訟中，或部分捷運工程涉重複徵收追償事宜等，須保留繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

### 三、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線特別決算以前年度融資調度、歲入及歲出保留轉入數決算表

臺北市政府鑑於臺北捷運系統臺北車站及忠孝復興站已出現過度擁擠情況，爰加速推動興建平行之捷運松山線，以強化整體捷運路網運輸功能與績效，執行期間自93至105年度止，自南港線西門站至臺鐵松山車站北側廣場，於103年11月通車營運。

該特別決算以前年度融資調度轉入數135億3,726萬餘元，決算審核結果，審定實現數64億4,500萬元（47.61％），減免（註銷）數82萬餘元（0.01％），係配合歲出之註銷而相對調整；審定未結清數70億9,144萬餘元（52.38％），係配合財政局依公庫財源統一調度，仍須保留融資預算於以後年度繼續執行。以前年度歲入保留轉入數3億6,821萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億8,662萬餘元（77.84％）；減免（註銷）數4萬餘元（0.01％），係配合歲出之註銷而相對調整；應收保留數8,241萬餘元（22.38％），係配合未來各項工程資金需求，仍須保留部分補助收入及建設共同管道收入預算於以後年度繼續執行。以前年度歲出保留轉入數3億6,599萬餘元，決算審核結果，審定實現數605萬餘元（1.65％）；應付保留數3億5,993萬餘元（98.35％），主要係松山線部分工程爭議涉訴訟等，尚未判決確定，仍須保留繼續執行。茲將該特別決算以前年度融資調度、歲入、歲出保留轉入數決算之審定及各項差異之原因分析，分別列表如次：

1.以前年度融資調度轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 項目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 未結清數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 未結清數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 105 | 債務之舉借 | 13,537,269 | － | － | － | 821 | 6,445,000 | 7,091,448 | 52.38 |

2.以前年度歲入保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應收 保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應收保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 105 | 捷運工程局主管 | 368,211 | － | － | － | 46 | 286,621 | 82,411 | 22.38 |
|  | 信託管理收入 | 286,035 | － | － | － | － | 285,753 | 281 | 0.10 |
|  | 補助收入 | 82,176 | － | － | － | 46 | － | 82,129 | 99.94 |
|  | 其他收入 | － | － | － | － | － | 867 | － | － |

3.以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付 保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 105 | 捷運工程局主管 | 365,992 | － | － | － | － | 6,054 | 359,937 | 98.35 |
|  | 交通支出 | 365,992 | － | － | － | － | 6,054 | 359,937 | 98.35 |
|  | 捷運工程局 | 20,000 | － | － | － | － | 95 | 19,904 | 99.52 |
|  | 第二區工程處 (原中區工程處) | 345,992 | － | － | － | － | 5,959 | 340,032 | 98.28 |

4.以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 105 | 捷運工程局主管 |  |  |  |  |
|  | 補助收入 | 82,176 | 82,129 | 99.94 | 配合未來各項工程資金需求，須保留部分補助收入預算於以後年度繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％，或3千萬元以上者。

5.以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 105 | 捷運工程局主管 |  |  |  |  |
|  | 交通支出 | 365,992 | 359,937 | 98.35 | 松山線部分工程爭議涉訴訟等，尚未判決確定，仍須保留繼續執行 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

### 四、臺北文化體育園區開發案特別決算以前年度融資調度、歲出保留轉入數決算表

臺北市政府為推動多功能大型體育文化園區之籌建，以提供市民高品質之藝文、運動、休閒娛樂場所，並整合鄰近區塊都市景觀，結合松山菸廠古蹟、巨蛋體育館及廣場、綠地等公共空間，提供市民及旅客愉悅之開放空間與休閒娛樂環境。園區內興建國際級大型藝文展演與室內體育設施，提供多功能大型室內活動及棒球比賽使用場地，並保存松山菸廠區內原有之景緻及古蹟歷史空間，成為臺北人之文化後花園。計畫所需經費248億6,496萬餘元，以特別預算編列，期間自91年10月1日至100年12月31日止。

該特別決算以前年度融資調度轉入數102億5,150萬餘元，決算審核結果，審定未結清數102億5,150萬餘元（100.00％），係配合市庫資金調度需要，仍須保留於以後年度繼續執行。以前年度歲出保留轉入數749萬餘元，決算審核結果，審定應付保留數749萬餘元（100.00％），係辦理大型室內體育館開發計畫興建期間專案管理技術服務採購案，配合大巨蛋（BOT）興建期程，須保留繼續執行。

茲將該特別決算以前年度融資調度、歲出保留轉入數決算之審定及應付保留數原因分析，分別列表如次：

1.以前年度融資調度轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 項目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷)數 | 實現數 | 未結清數 | 減免（註銷)數 | 實現數 | 未結清數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 100 | 債務之舉借 | 10,251,501 | － | － | － | － | － | 10,251,501 | 100.00 |  |

2.以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付 保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 100 | 體育局主管 | 7,493 | － | － | － | － | － | 7,493 | 100.00 |  |
|  | 文化支出 | 7,493 | － | － | － | － | － | 7,493 | 100.00 |  |
|  | 體育局 | 7,493 | － | － | － | － | － | 7,493 | 100.00 |  |

3.以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 100 | 體育局主管 |  |  |  |  |
|  | 文化支出 | 7,493 | 7,493 | 100.00 | 辦理大型室內體育館開發計畫興建期間專案管理技術服務採購案，配合大巨蛋（BOT）興建工程期程，須保留繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

## 肆、特別預算年度會計報告之查核

### 一、臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算111年度會計報告

（一）計畫實施之查核

信義線東延段係接續信義線象山站，並沿信義路6段及福德街向東延伸至玉成公園止，以便利臺北都會信義區、南港區間之聯繫，進而帶動沿線社經發展。捷運信義線東延段規劃報告書於98年12月21日經行政院核定，因重新評估捷運沿線周邊土地開發效益及提高自償率，第1次修正計畫於103年9月24日經行政院核定；嗣於辦理都市計畫變更期間，復因民眾抗爭，無法取得足夠用地設置出入口及通風井設施，經檢討後減設1座車站，第2次修正計畫於107年1月18日經行政院核定，計畫期程調整自99至113年度止。該特別預算前經臺北市議會於99年10月20日審議通過，原總建設經費119億548萬餘元，第2次修正計畫調整為93億6,979萬餘元。截至111年度止，本計畫工程實際執行進度74.13％，較修正後預定進度78.00％，落後3.87個百分點。

（二）預算執行之審核

該特別預算歲入預算數15億1,359萬餘元，歲出預算數93億6,979萬餘元，歲入歲出差短78億5,620萬餘元，以發行公債及賒借收入予以彌平。截至111年度止，歲入累計分配數8億6,245萬餘元，執行結果，累計實現數6億3,766萬餘元（73.94％），分配數餘額2億2,686萬餘元（26.30％），係中央尚待撥付之補助款；歲出累計分配數54億452萬餘元，執行結果，累計實現數35億7,110萬餘元（66.08％），預付數3億2,924萬餘元（6.09％），分配數餘額15億417萬餘元（27.83％），主要係R03站開發基地仍無法與地主達成聯合開發或協議價購共識。融資調度累計分配數78億3,691萬餘元，執行結果，累計實現數2億9,600萬元（3.78％），分配數餘額75億4,091萬餘元（96.22％），係由財政局依市庫財源統一調度。

（三）財務狀況之分析

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算會計報告111年12月31日平衡表列資產39億1,487萬餘元，計有流動資產3億3,016萬餘元，固定資產35億5,650萬餘元，無形資產1,457萬餘元，其他資產1,363萬餘元。流動資產3億3,016萬餘元，包含專戶存款92萬餘元，占0.02％；預付款3億2,924萬餘元，占8.41％。固定資產35億5,650萬餘元，包含雜項設備10萬餘元；購建中固定資產35億5,639萬餘元，占90.84％。無形資產1,457萬餘元，為權利1,457萬餘元，占0.37％。其他資產1,363萬餘元，為暫付款1,363萬餘元，占0.35％。負債3億1,055萬餘元，計有流動負債1,453萬餘元，其他負債1萬餘元，長期負債2億9,600萬元。流動負債1,453萬餘元，為應付代收款1,453萬餘元，占0.37％。其他負債1萬餘元，為存入保證金1萬餘元。長期負債2億9,600萬元，為其他長期負債2億9,600萬元，占7.56％。資產減除負債後餘額之淨資產計36億432萬餘元，占92.07％。

茲將臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算執行情形及其平衡表列表如次：

1.臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算執行累計表

（1）融資調度部分

中華民國100年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 項目 | 全部計畫 預算數 | 累計分配數 | 累計實現數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫未 分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 債務之舉借 | 7,856,203 | 7,836,911 | 296,000 | 3.78 | 7,540,911 | 96.22 | 19,292 |

（2）歲入部分

中華民國100年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 全部計畫 預算數 | 累計分配數 | 累計實現數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫未 分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 捷運工程局主管 | 1,513,593 | 862,459 | 637,660 | 73.94 | 226,867 | 26.30 | 651,134 |
| 罰款及賠償收入 | － | － | 1,990 | -- | － | － | － |
| 補助及協助收入 | 1,513,593 | 862,459 | 635,592 | 73.70 | 226,867 | 26.30 | 651,134 |
| 其他收入 | － | － | 77 | -- | － | － | － |

（3）歲出部分

中華民國100年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 全部計畫 預算數 | 累計分配數 | 累計實現數 | ％ | 累計預付數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫未 分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 捷運工程局主管 | 9,369,797 | 5,404,525 | 3,571,100 | 66.08 | 329,247 | 6.09 | 1,504,178 | 27.83 | 3,965,271 |
| 交通支出 | 9,369,797 | 5,404,525 | 3,571,100 | 66.08 | 329,247 | 6.09 | 1,504,178 | 27.83 | 3,965,271 |
| 捷運工程局 | 2,236,903 | 1,739,989 | 506,089 | 29.09 | 13,454 | 0.77 | 1,220,445 | 70.14 | 496,914 |
| 機電系統工程處 | 1,555,726 | 500,805 | 288,026 | 57.51 | 180,693 | 36.08 | 32,085 | 6.41 | 1,054,921 |
| 第二區工程處 (原南區工程處) | 5,577,167 | 3,163,731 | 2,776,984 | 87.78 | 135,099 | 4.27 | 251,646 | 7.95 | 2,413,436 |

2.臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 3,914,876 | 100.00 | 負債 | 310,553 | 7.93 |
| 流動資產 | 330,167 | 8.43 | 流動負債 | 14,537 | 0.37 |
| 專戶存款 | 920 | 0.02 | 應付代收款 | 14,537 | 0.37 |
| 預付款 | 329,247 | 8.41 | 其他負債 | 16 | 0.00 |
| 固定資產 | 3,556,500 | 90.85 | 存入保證金 | 16 | 0.00 |
| 雜項設備 | 109 | 0.00 | 長期負債 | 296,000 | 7.56 |
| 購建中固定資產 | 3,556,391 | 90.84 | 其他長期負債 | 296,000 | 7.56 |
| 無形資產 | 14,574 | 0.37 |  |  |  |
| 權利 | 14,574 | 0.37 |  |  |  |
| 其他資產 | 13,633 | 0.35 |  |  |  |
| 暫付款 | 13,633 | 0.35 | 淨資產 | 3,604,322 | 92.07 |
| 合計 | 3,914,876 | 100.00 | 合計 | 3,914,876 | 100.00 |

### 二、臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線（第一期工程）特別預算111年度會計報告

（一）計畫實施之查核

政府鑑於臺北市萬華與新北市中和、土城及樹林等地區沿線廊帶運輸需求量大，聯外橋梁如華中橋、浮洲橋等交通壅塞，且現有捷運路網仍有服務不及之處，爰積極推動該地區捷運系統規劃及興建，擴大捷運系統服務範圍，疏解運輸走廊交通壅塞，發揮整體運輸效益。捷運萬大－中和－樹林線規劃報告書於99年2月12日經行政院核定，採分期開發。嗣重新評估捷運沿線周邊土地開發效益及提高自償率，第1次修正財務計畫於103年9月23日經行政院核定；復因民眾抗爭，影響都市計畫變更時程，第2次修正計畫於107年11月29日經行政院核定，第一期計畫期程調整自99至116年度止，自捷運中正紀念堂站起至土城金城路，並於金城路北側設置機廠及一車站臨莒光路。該特別預算前經臺北市議會於99年10月20日審議通過，總建設經費493億2,108萬餘元，嗣因共同管道設施併入設計施工、配合行政院公共工程委員會審議基本設計經費額度及計畫期程調整分年預算等，經辦理3次追加（減）預算後，總建設經費調整為753億5,834萬餘元。截至111年度止，本計畫工程實際執行進度68.00％，與修正後預定進度相符。

（二）預算執行之審核

該特別預算歲入預算數507億607萬餘元，歲出預算數753億5,834萬餘元，歲入歲出差短246億5,227萬餘元，以發行公債及賒借收入予以彌平。截至111年度止，歲入累計分配數295億4,553萬餘元，執行結果，累計實現數294億1,432萬餘元（99.56％），分配數餘額1億8,488萬餘元（0.63％），係新北市政府尚待撥付之配合款；歲出累計分配數469億1,197萬餘元，執行結果，累計實現數410億9,109萬餘元（87.59％），預付數44億6,053萬餘元（9.51％），分配數餘額13億6,034萬餘元（2.90％），主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，勞動市場缺工及缺料，致原訂部分潛盾隧道鑽掘或部分結構工項期程延後。融資調度累計分配數225億4,236萬餘元，執行結果，累計實現數21億5,400萬元（9.56％），分配數餘額203億8,836萬餘元（90.44％），係由財政局依市庫財源統一調度。

（三）財務狀況之分析

臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線（第一期工程）特別預算會計報告111年12月31日平衡表列資產603億8,764萬餘元，計有流動資產90億2,579萬餘元，固定資產363億818萬餘元，無形資產4億4,406萬餘元，其他資產146億959萬餘元。流動資產90億2,579萬餘元，包含專戶存款45億6,526萬餘元，占7.56％；預付款44億6,053萬餘元，占7.39％。固定資產363億818萬餘元，包含土地128億709萬餘元，占21.21％；房屋建築及設備7,105萬餘元，占0.12％；機械及設備1,206萬餘元，占0.02％；交通及運輸設備125萬餘元；雜項設備143萬餘元；租賃資產813萬餘元，占0.01％；購建中固定資產234億714萬餘元，占38.76％。無形資產4億4,406萬餘元，包含權利4億4,403萬餘元，占0.74％；電腦軟體3萬餘元。其他資產146億959萬餘元，為暫付款146億959萬餘元，占24.19％。負債213億3,637萬餘元，計有流動負債190億2,562萬餘元，長期負債21億5,938萬餘元，其他負債1億5,136萬餘元。流動負債190億2,562萬餘元，包含應付代收款190億2,349萬餘元，占31.50％；其他應付款213萬餘元。長期負債21億5,938萬餘元，包含應付租賃款538萬餘元，占0.01％；其他長期負債21億5,400萬元，占3.57％。其他負債1億5,136萬餘元，包含存入保證金6,560萬餘元，占0.11％；應付保管款8,575萬餘元，占0.14％。資產減除負債後餘額之淨資產計390億5,126萬餘元，占64.67％。

茲將臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線（第一期工程）特別預算執行情形及其平衡表列表如次：

1.臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線（第一期工程）特別預算執行累計表

（1）融資調度部分

中華民國100年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 項目 | 全部計畫 預算數 | 累計分配數 | 累計實現數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫未 分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 債務之舉借 | 24,652,279 | 22,542,367 | 2,154,000 | 9.56 | 20,388,367 | 90.44 | 2,109,911 |

（2）歲入部分

中華民國100年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 全部計畫 預算數 | 累計分配數 | 累計實現數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫未 分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 捷運工程局主管 | 50,706,070 | 29,545,538 | 29,414,329 | 99.56 | 184,881 | 0.63 | 21,160,531 |
| 罰款及賠償收入 | － | － | 37,917 | -- | － | － | － |
| 規費收入 | － | － | 1,033 | -- | － | － | － |
| 信託管理收入 | 786,899 | 52,105 | 454 | 0.87 | 51,651 | 99.13 | 734,793 |
| 財產收入 | － | － | 1,265 | -- | － | － | － |
| 補助及協助收入 | 20,308,043 | 8,893,469 | 10,206,662 | 114.77 | -1,313,193 | -- | 11,414,574 |
| 其他收入 | 29,611,127 | 20,599,963 | 19,166,996 | 93.04 | 1,446,423 | 7.02 | 9,011,163 |

（3）歲出部分

中華民國100年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 全部計畫 預算數 | 累計分配數 | 累計實現數 | ％ | 累計預付數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫未 分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 捷運工程局主管 | 75,358,349 | 46,911,974 | 41,091,098 | 87.59 | 4,460,533 | 9.51 | 1,360,342 | 2.90 | 28,446,375 |
| 交通支出 | 75,358,349 | 46,911,974 | 41,091,098 | 87.59 | 4,460,533 | 9.51 | 1,360,342 | 2.90 | 28,446,375 |
| 捷運工程局 | 19,048,560 | 15,880,782 | 15,529,737 | 97.79 | 117,009 | 0.74 | 234,036 | 1.47 | 3,167,778 |
| 機電系統工程處 | 15,589,666 | 2,863,033 | 137,132 | 4.79 | 2,505,808 | 87.52 | 220,093 | 7.69 | 12,726,633 |
| 第一區工程處 (原東區工程處) | 20,121,193 | 15,879,712 | 13,743,655 | 86.55 | 1,350,974 | 8.51 | 785,082 | 4.94 | 4,241,480 |
| 第二區工程處 (原南區工程處) | 20,598,929 | 12,288,445 | 11,680,573 | 95.05 | 486,741 | 3.96 | 121,130 | 0.99 | 8,310,483 |

2.臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線（第一期工程）特別預算平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 60,387,640 | 100.00 | 負債 | 21,336,375 | 35.33 |
| 流動資產 | 9,025,798 | 14.95 | 流動負債 | 19,025,629 | 31.51 |
| 專戶存款 | 4,565,264 | 7.56 | 應付代收款 | 19,023,491 | 31.50 |
| 預付款 | 4,460,533 | 7.39 | 其他應付款 | 2,137 | 0.00 |
| 固定資產 | 36,308,186 | 60.13 | 長期負債 | 2,159,382 | 3.58 |
| 土地 | 12,807,097 | 21.21 | 應付租賃款 | 5,382 | 0.01 |
| 房屋建築及設備 | 71,051 | 0.12 | 其他長期負債 | 2,154,000 | 3.57 |
| 機械及設備 | 12,064 | 0.02 | 其他負債 | 151,363 | 0.25 |
| 交通及運輸設備 | 1,258 | 0.00 | 存入保證金 | 65,607 | 0.11 |
| 雜項設備 | 1,434 | 0.00 | 應付保管款 | 85,756 | 0.14 |
| 租賃資產 | 8,132 | 0.01 |  |  |  |
| 購建中固定資產 | 23,407,146 | 38.76 |  |  |  |
| 無形資產 | 444,065 | 0.74 |  |  |  |
| 權利 | 444,035 | 0.74 |  |  |  |
| 電腦軟體 | 30 | 0.00 |  |  |  |
| 其他資產 | 14,609,590 | 24.19 |  |  |  |
| 暫付款 | 14,609,590 | 24.19 | 淨資產 | 39,051,265 | 64.67 |
| 合 計 | 60,387,640 | 100.00 | 合 計 | 60,387,640 | 100.00 |

## 伍、主管機關監督政府捐助之財團法人效益評估表之查核

政府捐助之財團法人依預算法第41條第3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。臺北市總決算編製補充說明亦規定，各機關須於單位決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。截至111年度止，臺北市政府各機關於單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」列政府捐助之財團法人總計11個，基金總額70億6,636萬餘元（詳政府捐助財團法人明細表），其中接受政府捐助基金70億2,588萬餘元，占基金總額70億6,636萬餘元之99.43％。又111年度營運結果，收支賸餘者6個，賸餘金額7,219萬餘元；短絀者4個，短絀金額829萬餘元，無資料者1個（詳政府捐助財團法人明細表註3說明），綜計賸餘6,390萬餘元。另111年度接受政府委辦及捐助經費（不含捐助基金，以下同）5億2,718萬餘元。茲將審核情形分述如次：

### 一、營運概況

（一）市政府主管政府捐助之財團法人為台北市客家文化基金會1個單位，基金總額3,000萬元，悉數由政府捐助，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，發生短絀；111年度接受政府捐助經費6,955萬餘元，占該財團法人年度收入比率逾80％。

（二）教育局主管政府捐助之財團法人有郭錫瑠先生文教基金會等2 個單位，基金總額11億3,010萬餘元，其中接受政府捐助基金11億2,153萬餘元，占99.24％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，其中郭錫瑠先生文教基金會發生短絀，至台北市中正獎學基金會因不服經法務部認定為政府捐助之財團法人，刻就受捐贈土地納入原始設立基金數額計算1節，依法提起行政訴訟中，截至112年5月29日止，仍未將111年度財務報表提送教育局備查，爰無營運餘絀數；111年度均無接受政府委辦及捐助經費。

（三）產業發展局主管政府捐助之財團法人有臺北市會展產業發展基金會等6個單位，基金總額52億4,972萬餘元，其中接受政府捐助基金52億4,535萬餘元，占99.92％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，短絀者2個、賸餘者4個；111年度接受政府委辦及捐助經費者5個，合計9,789萬餘元，占各該財團法人年度收入比率均未逾50％。

（四）衛生局主管政府捐助之財團法人為病理發展基金會1 個單位，基金總額6億元，悉數由政府捐助，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，獲有賸餘；111年度接受政府委辦經費2,706萬餘元，占該財團法人年度收入比率未逾50％。

（五）文化局主管政府捐助之財團法人為台北市文化基金會1 個單位，基金總額5,653 萬餘元，其中接受政府捐助基金2,900萬元，占51.30％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，獲有賸餘；111年度接受政府捐助經費3億3,266萬餘元，占該財團法人年度收入比率逾50％。

### 二、重要審核意見

捐助成立財團法人台北市文化基金會策辦重要文化節慶活動及經營藝文館所，111年度營運結果自籌收入已優於上年度，惟營運資金仍多須仰賴市府補助。（詳乙－146頁）

| 政府捐助財團法人明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 財團法人名稱 | 基金規模 |  | 創立時 政府捐助基金 |  | 累 計 政府捐助基金 |  | 111年度營運概況 |  |  |  |  |
|  | 創立基金 總額 | 期末基金 總額 | 金額 | 占創立基金總額比率 | 金額 | 占期末基金總額比率 | 政府捐助基金以外金額 |  |  |  | 餘絀 |
|  |  |  |  |  |  |  | 捐助 金額 | 委辦 金額 | 合計 | 占年度收入比率 |  |
| 總 計（11個） | 1,499,070 | 7,066,361 | 1,490,500 | 99.43 | 7,025,886 | 99.43 | 449,731 | 77,449 | 527,180 | 40.33 | 63,903 |
| 市政府主管（1個） | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00 | 30,000 | 100.00 | 69,555 | － | 69,555 | 94.50 | - 824 |
| 發生短絀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台北市客家文化基金會 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00 | 30,000 | 100.00 | 69,555 | － | 69,555 | 94.50 | - 824 |
| 教育局主管（2個） | 30,070 | 1,130,106 | 21,500 | 71.50 | 1,121,536 | 99.24 | － | － | － | － | - 2,861 |
| 1.發生短絀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 郭錫瑠先生文教基金會 | 10,000 | 1,110,036 | 10,000 | 100.00 | 1,110,036 | 100.00 | － | － | － | － | - 2,861 |
| 2.無營運餘絀數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台北市中正獎學基金會 | 20,070 | 20,070 | 11,500 | 57.30 | 11,500 | 57.30 | － | － | － | － | － |
| 產業發展局主管（6個） | 1,260,000 | 5,249,721 | 1,260,000 | 100.00 | 5,245,350 | 99.92 | 47,513 | 50,380 | 97,893 | 31.27 | 42,683 |
| 1.發生短絀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺北市七星生態保育基金會 | 200,000 | 238,791 | 200,000 | 100.00 | 238,791 | 100.00 | 1,550 | 1,758 | 3,308 | 45.38 | - 171 |
| 台北市瑠公農業產銷基金會 | 200,000 | 1,628,470 | 200,000 | 100.00 | 1,628,470 | 100.00 | 6,174 | 25,864 | 32,038 | 35.18 | - 4,434 |
| 2.獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺北市七星田園文化基金會 | 150,000 | 208,186 | 150,000 | 100.00 | 208,186 | 100.00 | － | 1,428 | 1,428 | 33.32 | 8 |
| 台北市七星農田水利研究發展基金會 | 200,000 | 1,491,669 | 200,000 | 100.00 | 1,487,298 | 99.71 | － | － | － | － | 9,181 |
| 臺北市會展產業發展基金會 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00 | 10,000 | 100.00 | 33,726 | － | 33,726 | 36.74 | 11,492 |
| 台北市錫瑠環境綠化基金會 | 500,000 | 1,672,603 | 500,000 | 100.00 | 1,672,603 | 100.00 | 6,062 | 21,328 | 27,391 | 36.75 | 26,607 |
| 衛生局主管（1個） | 150,000 | 600,000 | 150,000 | 100.00 | 600,000 | 100.00 | － | 27,069 | 27,069 | 7.91 | 17,202 |
| 獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 病理發展基金會 | 150,000 | 600,000 | 150,000 | 100.00 | 600,000 | 100.00 | － | 27,069 | 27,069 | 7.91 | 17,202 |
| 文化局主管（1個） | 29,000 | 56,534 | 29,000 | 100.00 | 29,000 | 51.30 | 332,662 | － | 332,662 | 59.05 | 7,704 |
| 獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台北市文化基金會 | 29,000 | 56,534 | 29,000 | 100.00 | 29,000 | 51.30 | 332,662 | － | 332,662 | 59.05 | 7,704 |

註：1.本表係依各機關單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」及各財團法人111年度財務報表資料編製。

2.「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，係依財團法人基金計算及認定基準辦法規定填列。

3.教育局主管之台北市中正獎學基金會111年度營運餘絀無列數，據教育局說明，係因該基金會不服遭法務部認定為政府捐助之財團法人，經針對受前民間董事捐贈土地納入原始設立基金數額計算1節，依法提起行政訴訟中，截至112年5月29日止仍未將111年度財務報表等資料提送教育局備查所致。

4.表列財團法人之「創立時政府捐助基金」占「創立基金總額」之比率，或「累計政府捐助基金」占「期末基金總額」之比率均逾50％，其預、決算書除衛生局主管之病理發展基金會因目的事業主管機關為衛生福利部，係編送立法院審議外，餘均應編送臺北市議會審議。

## 陸、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核

市政府為帶動區域發展，打造幸福宜居城市，提供市民優質生活環境，投入鉅額建設經費於重大公共建設計畫及採購。111年度經本處賡續針對市政府暨所屬機關辦理重大公共建設計畫及採購作業加強查核，茲將其執行情形說明如次：

### 一、臺北市政府所屬機關重大公共建設計畫執行情形之查核

（一）臺北市政府所屬機關重大公共建設計畫執行情形

圖1  臺北市政府所屬機關111年度重大公共建設計畫預算執行率概況

資料來源：整理自各主管機關提供資料。

主管別

％

111年度市政府暨所屬機關重大公共建設計畫總經費達1億元以上，由本處列管者計有146項，其中以單位預算及附屬單位預算辦理者計144項，分屬勞動局、消防局、捷運工程局、民政局、地政局、產業發展局、社會局、衛生局、市政府、文化局、工務局、臺北自來水事業處、交通局、教育局、都市發展局、警察局、兵役局及觀光傳播局等18個主管局（處）辦理，年度可支用預算數為506億1,133萬餘元，執行數362億6,265萬餘元，執行率71.65％，各項計畫執行情形詳如表1、圖1，其中預算執行率未達80％之計畫計有41項，其計畫明細如表2。另本處列管市政府重大公共建設計畫以特別預算辦理者計2項，為捷運工程局辦理臺北都會區大眾捷運系統建設計畫之「萬大—中和—樹林線（第1期工程）」及「信義線東延段」等案，截至111年底止，累計分配數523億1,649萬餘元，累計執行數446億6,219萬餘元，執行率85.37％，各項計畫執行情形詳如表3。

（二）審計機關查核情形

市政府每年持續投入鉅額經費推動重大公共建設計畫，本處查核市政府暨所屬機關重大公共建設計畫執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

推動重大公共建設計畫，以厚實市政基礎建設，惟預算執行率略低於前年度，且落後主因多屬招標流標或缺工等情，仍待督促各主辦機關積極研謀改善，俾發揮公共建設計畫成效：市政府暨所屬機關111年度推動億元以上重大公共建設計畫，由本處列管者共計146項，其中以單位預算及附屬單位預算辦理者計144項，年度預算執行率未達80％者計有41項，年度預算執行率71.65％，略較110年度執行率76.73％為低；另以特別預算辦理者計2項，執行率85.37％，其中「臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段」1項執行率僅為66.08％。經查其落後原因，主要係因原物料上漲及營建環境缺工，並受疫情影響工人出工意願，致招標中案件多次流標、施工中案件工程進度延誤，影響公共建設計畫之推動，與110年主要落後原因雷同，允待督促各主辦機關針對預算執行率落後癥結原因確實檢討，並研謀具體因應措施，經函請市政府督促各機關研謀改善。據復：已要求各機關針對預算執行落後案件，確實探究原因檢討，逐案提出相應改善措施，另市政府亦就以前年度執行成效及保留數額之多寡，作為核定各機關歲出概算之重要參據，且持續督促各機關落實各項預算執行規制並加強考核作業，以提升預算執行績效。

2.個案計畫執行缺失：

（1）產業發展局委託工務局新建工程處辦理成功市場改建工程，有設計成果審查未臻周妥，且未盱衡設施服務對象需求致變更設計及耽延計畫期程等情事：產業發展局111年度推動億元以上重大公共建設計畫由本處列管者計有8項，其中「成功市場改建工程」1項，111年度可支用預算數為8,338萬餘元，執行數為5,503萬餘元，執行率66.00％。經查其執行情形，核有：A.工務局新建工程處（下稱新工處）及產業發展局所屬市場處於改建工程設計成果審查過程，未查察新建市場地下停車場車道出入口設計位置與規劃設置中繼市場部分區域重疊，將致攤商遷入新建市場後，須俟中繼市場拆除及停車場車道出入口完成施作，始能順利營運，影響攤商營運時程，迄改建工程第1次招標期間方調整設計及更正招標公告；復新工處未妥善考量本工程原地改建工期甚長、須經攤商兩階段安置及搬遷等特性，妥適訂定合理工程預算及物價指數條款，歷經6次招標始決標，嚴重影響市場改建執行期程；B.市場處未盱衡設施服務對象需求，針對中繼市場妥為進行符實之調查與預測，肇致工程規劃設計及施工階段，迭因自治會、攤商及里民意見而變更中繼市場量體規模、攤位配置及設備功能，耽延工程執行期程7.5個月且增加建造經費，並衍生設計、施工不經濟支出及履約爭議等情事，經函請檢討改進。據復：A.本案經自治會與市長座談會決議調整工法後，已順利解決攤商疑義，嗣後將及早整合使用需求，並核對檢視設計方案，使自治會及攤商瞭解其內容，確保設計成果符合實需；本工程發包施工費參照市場行情編列，而招標期間營建物料價格持續上漲，歷經6次招標始決標，已分別就預算書編製、物價指數條款、工期訂定、契約條件及採購流標檢討等層面，分別檢討及研擬相關改善措施，強化重大工程招決標進度管控；B.為避免影響計畫經費及執行進度，已就計畫前置作業、規劃設計及施工等3階段，研擬包括定期召開會議確認使用需求、提早讓自治會及攤商知悉設計方案、提供3D動畫、示範攤位與類案之設計（完工）案例供參，及加強溝通協調等改善措施，以減少工程變更設計及工期展延情形。

（2）民政局委託工務局新建工程處辦理第二殯儀館二期整建工程，有剩餘土石方運輸距離與契約工項規劃不符，及鋼筋材料有重複編列耗損量等情事：民政局111年度推動億元以上重大公共建設計畫由本處列管者計有2項，其中「第二殯儀館第2期整建工程工程費」1項，111年度可支用預算數為7億1,920萬餘元，執行數為4億5,975萬餘元，執行率63.93％。經查其執行情形，核有：A.二期工程施工基地緊鄰一期工程連續壁，且一期工程曾發生連續壁坍孔漏漿情事，惟未於設計階段周延瞭解基地地質及前期工程漏漿情形，妥謀善策預為因應，致連續壁坍孔情事再生，影響工程進度及增加工程經費；B.依契約詳細價目表之棄方運棄工項，均係以30公里以上且未達50公里之運輸距離計價，惟據本案工程核定營建剩餘土石方計畫書所載，土石方運輸路線之運輸距離介於19.4至30公里之間，較契約原規劃距離短，新工處卻以原契約工項辦理估驗計價，核欠妥適；C.按設計廠商編製工程數量書所載，已依設計圖說計算並編製各工程材料契約數量。其中鋼筋材料部分，依不同鋼筋號數，加計3％至5％耗損量；另鋼結構材料部分，加計10％耗損量，惟該工程契約「鋼筋SD280」、「鋼筋SD420」及「建築鋼結構SM490B」等工項之單價分析表，另再加計5％至10％不等之耗損量，核有重複編列工程材料耗損量情事，經函請檢討改進。據復：A.經該委外專家學者審查及移送都市發展局檢討結果，設計監造單位及施工廠商雖未符合懲戒條件及違反政府採購法第101條等情事，惟就監造單位管理未善及設計單位計算錯誤等缺失，已依「臺北市政府委託技術服務履約績效管理要點」規定將廠商扣點1點，並依約扣罰懲罰性違約金8萬餘元；B.經設計單位核實按實際運輸距離編列新增工項及扣減原契約項目後，計扣減承商施工費228萬餘元；C.經設計單位重新核算鋼結構及鋼筋耗損量重複編列部分，計扣減承商施工費1,202萬餘元，至設計單位設計疏失部分，將依契約規定於結算時一併檢討。

（3）交通局辦理內湖321K01停車場新建工程，有未向台電公司追償基地內電塔基礎拆除費用，及未落實施工品質管理等情事：交通局111年度推動億元以上重大公共建設計畫由本處列管者計有7項，其中「內湖321K01停車場新建工程」1項，111年度可支用預算數為1億6,390萬餘元，執行數為1億4,689萬餘元，執行率89.62％。經查其執行情形，核有：A.施工基地前租借予台灣電力股份有限公司（下稱台電公司），於100年9月辦理點收作業，惟該處在未確認電塔基礎是否已拆除之情況下仍逕行點收；嗣於108年10月辦理試挖基地時發現遺留電塔基礎影響施工，惟未查明問題發生原委及向台電公司釐清責任歸屬，即辦理變更設計追加工程經費，自行拆除相關設施，財產管理作業欠當；B.據設計監造廠商之服務建議書所載，本工程預計派駐品管人員4人，惟實際僅派駐品管人員2人，未達服務建議書所載人數；C.疫情緩解仍受制特定試驗機構禁止會驗之影響，致監造單位長期未辦理會驗；另有禁止會驗之試驗室所出具之鋼筋續接器試驗報告，逕自取消會驗欄位，不符財團法人全國認證基金會（TAF）之規範規定；D.混凝土試體製作後未督促廠商依施工規範所載期限及時送試驗室養護等情事，經函請檢討改進。據復：A.經向台電公司請求支付基礎破碎鑽掘及清運回填等費用，該公司已於112年3月繳付該處1,286萬餘元；嗣後將加強各科室橫向聯繫，並納入點交注意事項，確認是否有依租約契約完成拆除，另納入施工注意事項，如有發現地下隱蔽結構物，須查明來源及原因，並向所致單位求償；B.因設計發包與工程發包時程相距過久，人員更迭未能留意廠商服務建議書所載優規，已函請設計監造廠商補足相關人員，嗣後將對服務建議書所載優規與制式規定有間之項目納入工作會議重要紀事清單確實執行；C.嗣後如有類似疫情情事，將促請施工廠商尋國內開放會驗之實驗室重行報核，或與報核實驗室研商視訊會驗方式辦理會驗；另有試驗報告未依規定記載會驗情形，逕自取消會驗欄位情事，已提供相關報告資料供TAF後續查核；D.部分試體因逢假日未能於48小時內送實驗室養治，已研議後續他案將協調實驗室假日派員或由工程人員假日送件，或改覓假日有營業之實驗室再行報核等改善措施。

（4）捷運工程局辦理捷運環狀線北環段及南環段計畫，有土建工程標多次流標及捷運場站部分用地尚未取得等情事：捷運工程局111年度推動億元以上，以單位預算及附屬單位預算辦理之重大公共建設計畫，且由本處列管者計有12項，其中「環狀線北環段及南環段路網建設計畫」1項，111年度可支用預算數為79億2,614萬餘元，執行數為24億8,626萬餘元，執行率31.37％。經查其執行情形，核有：A.土建工程標自110年啟動招標迄今，歷經多次流標，除CF680C區段標於110年12月17日決標外，其餘各標均因無廠商投標而流標，前經本處函請捷運工程局研謀改善，嗣捷運工程局檢討流標因素，並據以調整招標內容及工程預算，且因應各標案特性評估增加工期等對策，惟截至112年3月底止，僅CF680B及CF670A區段標分別於111年12月28日及112年3月15日決標，其餘5個區段標仍未決標，允宜檢討發包策略是否允當，研謀善策積極辦理，俾利南北環計畫順利執行；B.捷運場站用地屬私有土地部分尚有10處未完成用地取得，除部分場站刻辦理簽約作業，預計112年4至6月完成交地外，餘均協調辦理中，未取得部分多為土地所有權人意見未有效整合，為利捷運工程順利推動，允宜加強溝通協調，儘速完成用地取得作業；C.尚未依土建工程標流標經驗，估計合理預算需求，提出修正計畫，影響後續工程招標作業，無法如期發揮建設效益，經函請檢討改進。據復：A.經檢討流標原因，並依訪商結果研擬因應對策後，已於111年10月起陸續辦理公告招標，截至112年6月底，CF670A、CF680B及CF680A等3標案已決標，後續將持續督導主辦機關按個別標案特性依規定檢討招標文件，及按市場行情核實反應標案價格，期能吸引廠商前來投標；B.Y19A站出入口已召開用地取得說明會、Y21站出入口B於112年4月簽約、Y22站出入口A尚在徵詢土地所有權人意願中，後續將積極與土地所有權人溝通說明，以期儘速取得捷運所需用地；C.因本計畫涉及雙北轄區，目前已與雙北市府相關單位召開多次會議，俟財務方案完成後即依程序儘速完成修正計畫提報中央審議核定。

表1 臺北市政府所屬機關111年度重大公共建設計畫預算執行情形

（單位預算及附屬單位預算部分）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 144項計畫合計 |  | 50,611,331 | 36,262,650 | 71.65 |
| 一、勞動局（1項） |  | 129,767 | 6,775 | 5.22 |
| 1 | 原機工大樓及學員宿舍用地改建工程 | 129,767 | 6,775 | 5.22 |
| 二、消防局（3項） |  | 193,979 | 37,068 | 19.11 |
| 1 | 關渡分隊新建工程 | 69,050 | 180 | 0.26 |
| 2 | 興隆分隊新建工程 | 73,175 | 1,723 | 2.35 |
| 3 | 劍潭分隊重建工程 | 51,753 | 35,164 | 67.95 |
| 三、捷運工程局（12項） |  | 12,293,927 | 3,152,809 | 25.65 |
| 1 | 板南線台北車站月台區、通道出入口及部分大廳區天花板更新工程 | 57,013 | 181 | 0.32 |
| 2 | 捷運淡水線平面段隔音牆更新工程 | 54,683 | 335 | 0.61 |
| 3 | 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設（三重站至臺北車站）暨C1/D1土地開發計畫 | 3,614,078 | 101,558 | 2.81 |
| 4 | 環狀線北環段及南環段路網建設計畫 | 7,926,147 | 2,486,263 | 31.37 |
| 5 | 臺北捷運系統初期路網車站出入口電扶梯電梯中期改善工程 | 160,387 | 119,968 | 74.80 |
| 6 | 臺北工場修復工程 | 60,664 | 49,293 | 81.26 |
| 7 | 淡水、新店及板南線部分車站照明重置 | 57,784 | 47,014 | 81.36 |
| 8 | 高隔振基鈑重置（第2期） | 52,675 | 45,923 | 87.18 |
| 9 | 淡水信義線車站及北投機廠監視設備暨錄影系統重置工程 | 90,731 | 82,939 | 91.41 |
| 10 | 捷運文湖線雜散電流防制改善工程 | 83,302 | 82,869 | 99.48 |
| 11 | 安和路站（捷5） | 72,818 | 72,818 | 100.00 |
| 12 | 高運量321/341型電聯車推進系統重置 | 63,643 | 63,643 | 100.00 |
| 四、民政局（2項） |  | 855,258 | 541,776 | 63.35 |
| 1 | 第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程 | 136,057 | 82,024 | 60.29 |
| 2 | 第二殯儀館第2期整建工程工程費 | 719,201 | 459,751 | 63.93 |
| 五、地政局（2項） |  | 1,074,302 | 717,810 | 66.82 |
| 1 | 社子島地區區段徵收 | 180,748 | 24,681 | 13.66 |
| 2 | 北投士林科技園區區段徵收 | 893,554 | 693,128 | 77.57 |
| 六、產業發展局（8項） |  | 2,892,794 | 2,122,452 | 73.37 |
| 1 | 自然公園設施環境改善工程 | 58,045 | 23,064 | 39.74 |

表1 臺北市政府所屬機關111年度重大公共建設計畫預算執行情形

（單位預算及附屬單位預算部分）（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 |  | 年度預算執行數 |  | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 環南市場主體工程 |  | 1,075,359 |  | 668,329 | 62.15 |
| 3 | 南門大樓及市場改建工程 |  | 326,441 |  | 209,031 | 64.03 |
| 4 | 成功市場改建工程 |  | 83,384 |  | 55,032 | 66.00 |
| 5 | 臺北市動物之家新建工程 |  | 22,648 |  | 18,489 | 81.64 |
| 6 | 萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程 |  | 1,081,825 |  | 903,415 | 83.51 |
| 7 | 第一果菜批發市場中繼市場工程 |  | 59,053 |  | 59,053 | 100.00 |
| 8 | 北投市場整修工程（工程費） |  | 186,036 |  | 186,036 | 100.00 |
| 七、社會局（3項） |  |  | 1,633,406 |  | 1,255,118 | 76.84 |
| 1 | 兆如老人安養護中心耐震補強暨頂樓及外牆工程 |  | 56,159 |  | － | － |
| 2 | 建成綜合大樓改建工程 |  | 264,514 |  | 195,464 | 73.90 |
| 3 | 萬隆東營區社會福利設施用地工程 |  | 1,312,732 |  | 1,059,653 | 80.72 |
| 八、衛生局（1項） |  |  | 157,025 |  | 125,136 | 79.69 |
| 1 | 臺北市北投區稻香市場拆除重建工程 |  | 157,025 |  | 125,136 | 79.69 |
| 九、市政府（2項） |  |  | 254,531 |  | 214,638 | 84.33 |
| 1 | 臺北市客家主題公園空間改善計畫 |  | 194,943 |  | 155,050 | 79.54 |
| 2 | 廣慈博愛園區室內裝修工程 |  | 59,588 |  | 59,588 | 100.00 |
| 十、文化局（5項） |  |  | 1,009,773 |  | 862,025 | 85.37 |
| 1 | 臺北市音樂與圖書中心工程 |  | 30,531 |  | 18,910 | 61.94 |
| 2 | 典藏庫房新建暨南進門改善工程 |  | 411,476 |  | 316,359 | 76.88 |
| 3 | 南港「台電中心倉庫」修繕工程 |  | 50,862 |  | 41,660 | 81.91 |
| 4 | 城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善工程 |  | 350,174 |  | 326,918 | 93.36 |
| 5 | 北投中心新村聚落修復暨再利用第2期工程（含委託技術服務費） |  | 166,729 |  | 158,177 | 94.87 |
| 十一、工務局（49項） |  |  | 8,696,482 |  | 7,597,666 | 87.36 |
| 1 | 淡水河系污水下水道系統設備更新工程（第4期） |  | 81,703 |  | 33,742 | 41.30 |
| 2 | 本市抽揚水站維護及設備更新工程 |  | 64,627 |  | 33,154 | 51.30 |
| 3 | 民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程 |  | 691,799 |  | 390,316 | 56.42 |
| 4 | 福國路共同管道工程第2期 |  | 190,914 |  | 112,900 | 59.14 |

表1 臺北市政府所屬機關111年度重大公共建設計畫預算執行情形

（單位預算及附屬單位預算部分）（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程 | 221,022 | 133,635 | 60.46 |
| 6 | 圓山及大龍等全市抽水站新擴建工程 | 85,406 | 52,503 | 61.48 |
| 7 | 111年度橋涵改善工程 | 206,324 | 142,115 | 68.88 |
| 8 | 111年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程 | 59,066 | 41,206 | 69.76 |
| 9 | 內湖污水處理廠第3期設備（施）更新工程 | 74,000 | 51,968 | 70.23 |
| 10 | 臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程 | 101,638 | 74,648 | 73.45 |
| 11 | 立德路底連接捷運忠義站銜接工程 | 138,635 | 102,398 | 73.86 |
| 12 | 111年度南港公園管理所所轄公園整建工程 | 110,287 | 84,161 | 76.31 |
| 13 | 111年度河濱公園設施檢修改善及新建工程 | 220,000 | 183,659 | 83.48 |
| 14 | 110年度橋涵改善工程 | 56,779 | 48,700 | 85.77 |
| 15 | 全市排水幹線結構改善工程 | 150,000 | 128,723 | 85.82 |
| 16 | 第1期分支管污水管渠設施檢視及修繕工程 | 281,026 | 243,532 | 86.66 |
| 17 | 貴子坑溪大度路上游至中央北路口水防道路拓寬及中央北路下游堤牆改建工程 | 305,123 | 266,046 | 87.19 |
| 18 | 111年度花卉試驗中心所轄公園整建工程 | 69,570 | 62,410 | 89.71 |
| 19 | 山區道路改善及維護工程 | 77,770 | 69,959 | 89.96 |
| 20 | 110年度下水道設施及零星排水改善工程 | 185,475 | 168,375 | 90.78 |
| 21 | 全市抽水站設備更新及改善工程（第3期） | 369,509 | 340,425 | 92.13 |
| 22 | 第6期分管網工程 | 134,866 | 125,653 | 93.17 |
| 23 | 抽水站及附屬設施檢修改善工程（第1期） | 87,672 | 81,747 | 93.24 |
| 24 | 111年度路燈新設工程 | 69,059 | 64,781 | 93.81 |
| 25 | 111年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程 | 83,640 | 78,787 | 94.20 |
| 26 | 福國路延伸工程（第2期） | 211,929 | 199,635 | 94.20 |
| 27 | 民權大橋跨河段上部結構拆除改建工程 | 281,994 | 266,045 | 94.34 |
| 28 | 蘭興、海光、克強公園整建改善工程 | 64,498 | 60,861 | 94.36 |
| 29 | 第6期支管及用戶排水設備工程 | 169,827 | 161,972 | 95.37 |
| 30 | 111年度圓山公園管理所所轄公園整建工程 | 93,511 | 89,944 | 96.19 |
| 31 | 111年度園藝管理所所轄公園整建工程 | 50,973 | 49,492 | 97.10 |
| 32 | 111年度青年公園管理所所轄公園整建工程 | 93,802 | 91,090 | 97.11 |

表1 臺北市政府所屬機關111年度重大公共建設計畫預算執行情形

（單位預算及附屬單位預算部分）（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 臺北市萬華區市容翻新精進計畫 | 135,890 | 131,979 | 97.12 |
| 34 | 全市河濱公園遊戲場地暨自行車道人車分道等設施整建工程 | 73,417 | 71,529 | 97.43 |
| 35 | 111年度人行道改善工程 | 273,271 | 266,420 | 97.49 |
| 36 | 110年度道路改善及維護工程 | 427,485 | 417,217 | 97.60 |
| 37 | 常德街人行地下道連通工程 | 215,340 | 210,374 | 97.69 |
| 38 | 迪化污水處理廠設備更新工程（第2期） | 140,299 | 137,174 | 97.77 |
| 39 | 111年度花木綠化及行道樹增補植工程 | 57,836 | 56,618 | 97.89 |
| 40 | 111年度道路改善及維護工程 | 927,221 | 910,463 | 98.19 |
| 41 | 山坡地邊坡預約式維護工程 | 62,069 | 61,456 | 99.01 |
| 42 | 山區道路預約式維護工程（士林南港區） | 54,353 | 53,988 | 99.33 |
| 43 | 中正中正橋改建工程 | 470,864 | 470,085 | 99.83 |
| 44 | 111年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程 | 158,282 | 158,095 | 99.88 |
| 45 | 110年度人行道改善工程 | 80,364 | 80,337 | 99.97 |
| 46 | 111年度河川設施檢修改善新建及河川疏浚工程 | 121,283 | 121,283 | 100.00 |
| 47 | 111年度下水道設施及零星排水改善工程 | 225,000 | 225,000 | 100.00 |
| 48 | 111年度道路、綠地公園等加強美化工程 | 99,063 | 99,063 | 100.00 |
| 49 | 111年度樹木修剪工程 | 91,983 | 91,983 | 100.00 |
| 十二、臺北自來水事業處（7項） |  | 4,429,723 | 3,943,276 | 89.02 |
| 1 | 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫（施工） | 1,491,800 | 1,203,886 | 80.70 |
| 2 | 臺北區自來水第5期建設給水工程計畫第2階段 | 1,104,000 | 914,691 | 82.85 |
| 3 | 淨水場淤泥處理設備等改善工程 | 139,900 | 131,067 | 93.69 |
| 4 | 供水管網改善及管理計畫第4階段計畫 | 1,078,503 | 1,078,111 | 99.96 |
| 5 | 翡翠原水管工程計畫（土地及機械及設備施工） | 333,000 | 333,000 | 100.00 |
| 6 | 自來水設施整備計畫第1階段 | 210,819 | 210,819 | 100.00 |
| 7 | 淨水場機電設備整合改善工程 | 71,700 | 71,700 | 100.00 |
| 十三、交通局（7項） |  | 1,292,488 | 1,163,805 | 90.04 |
| 1 | 捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案 | 508,980 | 427,825 | 84.06 |

表1 臺北市政府所屬機關111年度重大公共建設計畫預算執行情形

（單位預算及附屬單位預算部分）（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 交通號誌工程設置 | 115,768 | 102,484 | 88.53 |
| 3 | 交通標線工程 | 72,242 | 64,100 | 88.73 |
| 4 | 內湖321K01停車場新建工程 | 163,906 | 146,894 | 89.62 |
| 5 | 纜線改善工程 | 89,827 | 83,212 | 92.64 |
| 6 | 科技大樓站停車場新建工程 | 69,730 | 69,172 | 99.20 |
| 7 | 振華公園附建地下停車場新建工程 | 272,031 | 270,115 | 99.30 |
| 十四、教育局（13項） |  | 2,051,981 | 1,894,522 | 92.33 |
| 1 | 景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程 | 157,484 | 125,990 | 80.00 |
| 2 | 東新國小校舍改建工程 | 300,754 | 247,071 | 82.15 |
| 3 | 中山國中綜合大樓新建工程暨附設地下停車場新建工程 | 203,681 | 185,603 | 91.12 |
| 4 | 忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程 | 52,535 | 47,973 | 91.32 |
| 5 | 敦化國小校舍拆除改建工程 | 402,557 | 371,965 | 92.40 |
| 6 | 新湖國小活動中心新建工程 | 107,393 | 99,532 | 92.68 |
| 7 | 東園國小捷運共構大樓新建工程 | 50,938 | 47,736 | 93.71 |
| 8 | 南湖國小興建活動中心暨溫水游泳池工程 | 91,951 | 88,270 | 96.00 |
| 9 | 新和國小校舍整建暨校舍新建工程 | 162,687 | 158,381 | 97.35 |
| 10 | 內湖國中綜合大樓新建工程 | 61,997 | 61,995 | 100.00 |
| 11 | 大安國中綜合教學大樓新建工程暨附設地下停車場新建工程 | 200,000 | 200,000 | 100.00 |
| 12 | 北投國中活動中心新建工程 | 120,000 | 120,000 | 100.00 |
| 13 | 內湖國小新孝悌樓興建工程 | 140,000 | 140,000 | 100.00 |
| 十五、都市發展局（26項） |  | 12,849,749 | 11,870,076 | 92.38 |
| 1 | 延平北路警察宿舍基地公辦都市更新案 | 133,900 | 2,442 | 1.82 |
| 2 | 士林區百齡水岸社會住宅 | 207,498 | 15,696 | 7.56 |
| 3 | 文山區景豐二區社會住宅 | 20,374 | 2,329 | 11.43 |
| 4 | 文山區景豐一區社會住宅 | 51,525 | 14,738 | 28.60 |
| 5 | 華榮市場公辦都市更新案 | 431,814 | 223,973 | 51.87 |
| 6 | 萬華區福民社會住宅（原萬華區福民平宅改建） | 37,219 | 26,090 | 70.10 |

表1 臺北市政府所屬機關111年度重大公共建設計畫預算執行情形

（單位預算及附屬單位預算部分）（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 斯文里3期整宅公辦都巿更新案 | 491,730 | 412,122 | 83.81 |
| 8 | 中山區培英社會住宅 | 93,842 | 78,806 | 83.98 |
| 9 | 內湖區舊宗社會住宅 | 134,204 | 116,402 | 86.74 |
| 10 | 南港區經貿社會住宅 | 129,823 | 112,706 | 86.81 |
| 11 | 萬華區莒光社會住宅 | 329,698 | 297,689 | 90.29 |
| 12 | 文山區興隆2期社會住宅（E基地） | 171,133 | 159,271 | 93.07 |
| 13 | 北投區福國社會住宅 | 218,624 | 207,271 | 94.81 |
| 14 | 南港區南港機廠社會住宅 | 2,858,167 | 2,739,131 | 95.84 |
| 15 | 中山區錦州社會住宅 | 621,060 | 597,080 | 96.14 |
| 16 | 內湖區行善社會住宅 | 706,160 | 682,706 | 96.68 |
| 17 | 信義區三興社會住宅 | 232,159 | 224,751 | 96.81 |
| 18 | 文山區興隆2期社會住宅（A基地） | 388,791 | 380,920 | 97.98 |
| 19 | 文山區和興水岸社會住宅 | 169,614 | 166,789 | 98.33 |
| 20 | 文山區樟新水岸社會住宅 | 166,767 | 165,366 | 99.16 |
| 21 | 萬華區福星社會住宅 | 450,902 | 449,335 | 99.65 |
| 22 | 信義區廣慈博愛園區社會住宅 | 2,959,490 | 2,949,297 | 99.66 |
| 23 | 南港區玉成社會住宅 | 245,556 | 245,463 | 99.96 |
| 24 | 文山區興隆3期社會住宅（I基地） | 179,875 | 179,874 | 100.00 |
| 25 | 信義區六張犁A、B區社會住宅 | 990,650 | 990,650 | 100.00 |
| 26 | 萬華區青年社會住宅2期 | 429,165 | 429,165 | 100.00 |
| 十六、警察局（1項） |  | 651,380 | 613,044 | 94.11 |
| 1 | 本市第1期錄影監視系統汰舊換新案 | 651,380 | 613,044 | 94.11 |
| 十七、兵役局（1項） |  | 65,584 | 65,474 | 99.83 |
| 1 | 軍墓園區骨灰壁葬設施工程（孝區第3至6排） | 65,584 | 65,474 | 99.83 |
| 十八、觀光傳播局（1項） |  | 79,173 | 79,173 | 100.00 |
| 1 | 臺北市萬華區漢中街45號重建工程 | 79,173 | 79,173 | 100.00 |

註：1.年度可支用預算數，係依據111年度累計預定支用數；另年度預算執行數包含111年度累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

2.資料來源：整理自各主管機關提供資料。

| 表2 臺北市政府所屬機關111年度重大公共建設計畫年度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 主管機關 | 計 畫 名 稱 | 計 畫 期 程 | 計 畫 總 經 費 | 累 計 預 定 支 用 數 | 累 計 實 際 支 用 數 | 總 累 計 執 行 率 |
| 1 | 社會局 | 兆如老人安養護中心耐震補強暨頂樓及外牆工程 | 110－113 | 227,368 | 56,159 | － | － |
| 2 | 消防局 | 關渡分隊新建工程 | 107－115 | 504,854 | 95,854 | 6,981 | 7.28 |
| 3 | 捷運工程局 | 板南線台北車站月台區、通道出入口及部分大廳區天花板更新工程 | 110－112 | 64,239 | 57,082 | 251 | 0.44 |
| 4 | 捷運工程局 | 捷運淡水線平面段隔音牆更新工程 | 110－112 | 93,295 | 54,890 | 542 | 0.99 |
| 5 | 都市發展局 | 延平北路警察宿舍基地公辦都市更新案 | 106－115 | 1,339,220 | 222,142 | 83,353 | 37.52 |
| 6 | 消防局 | 興隆分隊新建工程 | 109－113 | 352,059 | 75,641 | 4,611 | 6.10 |
| 7 | 捷運工程局 | 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設（三重站至臺北車站）暨C1/D1土地開發計畫 | 95－121 | 24,495,607 | 9,722,820 | 5,657,363 | 58.19 |
| 8 | 勞動局 | 原機工大樓及學員宿舍用地改建工程 | 110－114 | 2,517,610 | 146,222 | 23,329 | 15.95 |
| 9 | 都市發展局 | 士林區百齡水岸社會住宅 | 107－113 | 1,232,517 | 481,997 | 290,195 | 60.21 |
| 10 | 都市發展局 | 文山區景豐二區社會住宅 | 108－114 | 1,079,833 | 32,965 | 14,920 | 45.26 |
| 11 | 地政局 | 社子島地區區段徵收 | 99－125 | 218,151,751 | 272,014 | 119,696 | 44.00 |
| 12 | 都市發展局 | 文山區景豐一區社會住宅 | 105－113 | 653,091 | 174,836 | 138,049 | 78.96 |
| 13 | 捷運工程局 | 環狀線北環段及南環段路網建設計畫 | 108－120 | 136,905,710 | 12,692,224 | 7,252,340 | 57.14 |
| 14 | 產業發展局 | 自然公園設施環境改善工程 | 111 | 58,045 | 58,045 | 23,064 | 39.74 |
| 15 | 工務局 | 淡水河系污水下水道系統設備更新工程（第4期） | 109－111 | 172,800 | 88,160 | 35,806 | 40.62 |
| 16 | 工務局 | 本市抽揚水站維護及設備更新工程 | 109－112 | 130,000 | 76,162 | 42,604 | 55.94 |
| 17 | 都市發展局 | 華榮市場公辦都市更新案 | 106－112 | 1,045,672 | 926,954 | 694,472 | 74.92 |
| 18 | 工務局 | 民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程 | 109－113 | 2,180,000 | 750,490 | 449,007 | 59.83 |
| 19 | 工務局 | 福國路共同管道工程第2期 | 104－112 | 751,911 | 575,548 | 510,908 | 88.77 |
| 20 | 民政局 | 第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程 | 111 | 136,057 | 136,057 | 82,024 | 60.29 |

| 預算執行率未達80％案件（單位預算及附屬單位預算部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度可支 用預算數 |  | 年度預算 執 行 數 |  | 年度預算 執 行 率 | 落 後 原 因 |  |  | 本 處 查 核 意 見 |  |  |  |  |
| 56,159 |  | － |  | － | 因疫情影響，調整統包工程內容所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 69,050 |  | 180 |  | 0.26 | 因營建物價上漲，致工程發包流標。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 57,013 |  | 181 |  | 0.32 | 解約後重新辦理招標所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 54,683 |  | 335 |  | 0.61 | 解約後重新辦理招標所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 133,900 |  | 2,442 |  | 1.82 | 因營建物價上漲，致工程發包流標。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 73,175 |  | 1,723 |  | 2.35 | 因營建物價上漲，致工程發包流標。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 3,614,078 |  | 101,558 |  | 2.81 | 因文資審議、環境影響評估審查、都市設計審議等期程延宕所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 129,767 |  | 6,775 |  | 5.22 | 因營建物價上漲，致工程發包流標。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 207,498 |  | 15,696 |  | 7.56 | 因大環境缺工料，影響工程進度所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 20,374 |  | 2,329 |  | 11.43 | 因營建物價上漲，致工程發包流標。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 180,748 |  | 24,681 |  | 13.66 | 因開發範圍及抵價地比例等審議進度不如預期所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 51,525 |  | 14,738 |  | 28.60 | 因大環境缺工，及天雨影響工程進度所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 7,926,147 |  | 2,486,263 |  | 31.37 | 因營建物價上漲，致工程發包流標。 |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |  |
| 58,045 |  | 23,064 |  | 39.74 | 因營建物價上漲，致工程發包流標。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 81,703 |  | 33,742 |  | 41.30 | 因已依約支付廠商之預付款無法認列執行數所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 64,627 |  | 33,154 |  | 51.30 | 因已依約支付廠商之預付款無法認列執行數所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 431,814 |  | 223,973 |  | 51.87 | 因大環境缺工料，影響工程進度所致。 |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |  |
| 691,799 |  | 390,316 |  | 56.42 | 因已依約支付廠商之預付款無法認列執行數所致。 |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |  |
| 190,914 |  | 112,900 |  | 59.14 | 配合居民出入需求展延幹管遷移期程所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 136,057 |  | 82,024 |  | 60.29 | 受他案工程進度影響所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 表2 臺北市政府所屬機關111年度重大公共建設計畫年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 |  | 主管機關 |  | 計 畫 名 稱 |  |  | 計 畫 期 程 | 計 畫 總 經 費 |  | 累 計 預 定 支 用 數 | 累 計 實 際 支 用 數 | 總 累 計 執 行 率 |
| 21 |  | 工務局 |  | 忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程 |  |  | 102－112 | 373,919 |  | 317,552 | 265,446 | 83.59 |
| 22 |  | 工務局 |  | 圓山及大龍等全市抽水站新擴建工程 |  |  | 111－114 | 884,400 |  | 85,406 | 18,140 | 21.24 |
| 23 |  | 文化局 |  | 臺北市音樂與圖書中心工程 |  |  | 110－118 | 4,007,948 |  | 30,531 | 30,285 | 99.20 |
| 24 |  | 產業發展局 |  | 環南市場主體工程 |  |  | 104－112 | 8,681,010 |  | 6,739,555 | 6,329,358 | 93.91 |
| 25 |  | 民政局 |  | 第二殯儀館第2期整建工程工程費 |  |  | 107－112 | 1,833,950 |  | 1,302,668 | 1,043,160 | 80.08 |
| 26 |  | 產業發展局 |  | 南門大樓及市場改建工程 |  |  | 107－112 | 793,132 |  | 559,732 | 442,323 | 79.02 |
| 27 |  | 產業發展局 |  | 成功市場改建工程 |  |  | 104－113 | 707,011 |  | 247,018 | 218,665 | 88.52 |
| 28 |  | 消防局 |  | 劍潭分隊重建工程 |  |  | 105－110 | 494,981 |  | 465,381 | 444,691 | 95.55 |
| 29 |  | 工務局 |  | 111年度橋涵改善工程 |  |  | 111－112 | 210,000 |  | 152,600 | 142,115 | 93.13 |
| 30 |  | 工務局 |  | 111年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程 |  |  | 111－112 | 120,000 |  | 75,000 | 41,206 | 54.94 |
| 31 |  | 都市發展局 |  | 萬華區福民社會住宅（原萬華區福民平宅改建） |  |  | 108－115 | 2,120,000 |  | 81,479 | 70,351 | 86.34 |
| 32 |  | 工務局 |  | 內湖污水處理廠第3期設備（施）更新工程 |  |  | 109－112 | 276,000 |  | 83,000 | 60,515 | 72.91 |
| 33 |  | 工務局 |  | 臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程 |  |  | 109－112 | 221,867 |  | 139,540 | 116,339 | 83.37 |
| 34 |  | 工務局 |  | 立德路底連接捷運忠義站銜接工程 |  |  | 110－111 | 158,046 |  | 158,046 | 153,515 | 97.13 |
| 35 |  | 社會局 |  | 建成綜合大樓改建工程 |  |  | 107－111 | 529,777 |  | 529,777 | 445,894 | 84.17 |
| 36 |  | 捷運工程局 |  | 臺北捷運系統初期路網車站出入口電扶梯電梯中期改善工程 |  |  | 107－111 | 632,823 |  | 632,823 | 592,404 | 93.61 |
| 37 |  | 工務局 |  | 111年度南港公園管理所所轄公園整建工程 |  |  | 111－112 | 118,030 |  | 110,287 | 82,722 | 75.01 |
| 38 |  | 文化局 |  | 典藏庫房新建暨南進門改善工程 |  |  | 109－112 | 1,240,613 |  | 497,646 | 395,737 | 79.52 |
| 39 |  | 地政局 |  | 北投士林科技園區區段徵收 |  |  | 92－113 | 36,355,897 |  | 28,050,592 | 29,783,392 | 106.18 |
| 40 |  | 市政府 |  | 臺北市客家主題公園空間改善計畫 |  |  | 106－111 | 357,000 |  | 356,999 | 194,943 | 54.61 |
| 41 |  | 衛生局 |  | 臺北市北投區稻香市場拆除重建工程 |  |  | 107－111 | 321,214 |  | 321,214 | 270,413 | 84.18 |

資料來源：整理自各主管機關提供資料。

| 預算執行率未達80％案件（單位預算及附屬單位預算部分）（續） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 年度可支 用預算數 | 年度預算 執 行 數 | 年度預算 執 行 率 | 落 後 原 因 | 本 處 查 核 意 見 |
| 221,022 | 133,635 | 60.46 | 因施工障礙及天候因素，影響工程進度所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 85,406 | 52,503 | 61.48 | 因營建物價上漲，致工程發包流標。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 30,531 | 18,910 | 61.94 | 因統包流標檢討，改依傳統標形式賡續辦理所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 1,075,359 | 668,329 | 62.15 | 因新增需求變更設計所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 719,201 | 459,751 | 63.93 | 因地下工程施作困難，及大環境缺工影響工程進度所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 326,441 | 209,031 | 64.03 | 因疫情及天雨影響，工程進度落後所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 83,384 | 55,032 | 66.00 | 因廠商提出履約爭議，影響工程進度所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 51,753 | 35,164 | 67.95 | 因智慧建築標章尚未取得，影響尾款支付所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 206,324 | 142,115 | 68.88 | 因變更設計及交通維持計畫延誤，影響工程進度所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 59,066 | 41,206 | 69.76 | 因受徵收道路用地之墓主遷葬延遲影響所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 37,219 | 26,090 | 70.10 | 因位屬高鐵限建範圍，需經主管機關審查同意施作所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 74,000 | 51,968 | 70.23 | 因已依約支付廠商之預付款無法認列執行數所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 101,638 | 74,648 | 73.45 | 因施工障礙影響工程進度所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 138,635 | 102,398 | 73.86 | 因追加物調預算尚需配合工程計價撥付所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 264,514 | 195,464 | 73.90 | 因使照竣工勘驗後仍待改善，及相關建築標章尚未取得所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 160,387 | 119,968 | 74.80 | 因可用度驗證期程需時，及配合市政府政策將空中廊道設計案納入，辦理變更設計所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 110,287 | 84,161 | 76.31 | 因部分既有建物須額外進行補強作業所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 411,476 | 316,359 | 76.88 | 因樹木移植審查，及臨時停車場工程使用執照取得費時所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 893,554 | 693,128 | 77.57 | 因疫情、天候及變更設計影響工程進度所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 194,943 | 155,050 | 79.54 | 驗收作業需時所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 157,025 | 125,136 | 79.69 | 受天候及疫情影響，工程進度落後所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |

表3 臺北市政府所屬機關111年度重大公共建設計畫預算執行情形

（特別預算部分）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 累計分配數 | 累計執行數 | 預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2項計畫合計 |  | 52,316,499 | 44,662,198 | 85.37 |
| 捷運工程局（2項） |  | 52,316,499 | 44,662,198 | 85.37 |
| 1 | 臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線（第1期工程）特別預算 | 46,911,974 | 41,091,098 | 87.59 |
| 2 | 臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算 | 5,404,525 | 3,571,100 | 66.08 |

資料來源：整理自捷運工程局提供資料。

### 二、臺北市政府所屬機關學校採購作業執行情形之查核

（一）111年度採購作業執行情形

工程類

669億8,064萬餘元

64.45％

財物類

110億8,452萬餘元

10.67％

勞務類

258億6,695萬餘元

24.89％

圖2  111年度各類採購件數、金額統計

資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網下載資料。

工程類

1,714件

12.74％

勞務類

7,160件

53.21％

財物類

4,582件

34.05％

111年度市政府所屬機關學校辦理之採購案計1萬3,456件，決標總金額1,039億3,212萬餘元，包括工程採購1,714件（12.74％），決標金額669億8,064萬餘元（64.45％）；財物採購4,582件（34.05％），決標金額110億8,452萬餘元（10.67％）；勞務採購7,160件（53.21％），決標金額258億6,695萬餘元（24.89％）（圖2）。

（二）審計機關查核情形

本處查核市政府所屬機關學校採購作業執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

辦理政府採購以推動施政計畫，惟所屬機關學校採購作業於規劃、招決標、履約管理及結算驗收階段間有共同性缺失，允宜督促檢討改善：市政府暨所屬機關111年度政府採購作業情形，經本處派員調查結果，彙整規劃、招決標、履約管理及結算驗收階段等共同性缺失，核有：（1）先期規劃內容不當，致需費時修正，或無法達成原預算規劃目的與需求；（2）未妥為訂定合理單價及施工條件，且未充分檢討流標原因，致採購多次流廢標；（3）未妥適擬訂採購需求，致履約中變更頻仍或致工期展延；（4）驗收作業未確實檢核廠商履約結果是否符合契約規定等情事，個案缺失業函請各主辦機關學校檢討改善，並函請市政府督促所屬參照注意。據復：已轉知所屬機關學校注意改善，並將相關資訊刊載於市政府採購業務資訊網網頁，俾利所屬遵循，提升採購品質及效率。

2.個案類型採購缺失：

（1）機關對於工程現場人員管控機制未臻周延，致部分案件有品管或監造人員兼職情形未符規定等情事：市政府依「臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點」（下稱品管要點），於工程契約規範未達2,000萬元工程之品管人員，及工程技術服務契約規範未達5,000萬元工程之監造人員設置兼職上限規定，供各工程主辦機關遵循，以確保公共工程施工品質。經抽查產業發展局、工務局、教育局轄管學校及人事處計54件工程採購案件，工程決標金額合計2億2,642萬餘元，其品管或監造人員兼職情形，核有兼職超過3件工程或5項職務等不符規定情事，不利於落實執行品質稽核、施工抽查及材料設備抽驗等，影響公共工程品質管控，經函請市政府督促檢討改善。據復：A.有關品管及監造人員兼職未符規定部分，已督促各機關學校依契約規定檢討，扣罰施工廠商及監造廠商懲罰性違約金合計117萬餘元；B.責成各工程主辦機關學校落實每月5日前至標案管理系統登錄最新進度資料時，一併檢視前述相關人員之設置及專（兼）職情形是否符合契約及相關規定，加強審查、管控施工及監造廠商所派現場人員設置情形，另各工程主辦機關（含上級機關）於工程相關督導作業時，將其納為督導重點項目。

（2）承攬廠商提送之估驗計價文件，不同時、點之維護照片明顯雷同：工務局水利工程處（下稱水利處）為維護各河濱公園、低水護岸、排放渠道、堤內外坡及堤防附屬設施，強化服務機能及維持水岸環境品質，爰辦理「109年度河濱公園及河川區域委託維護管理服務（北一）」、「109年度河濱公園及河川區域委託維護管理服務（北一）（110年續約）」、「110年度河濱公園及河川區域環境委託維護工作(東右)」及「111年度河濱公園及河川區域環境委託維護工作（北一）」等4案，契約金額分別為780、1,260、1,360及700萬餘元，於各採購合約年度內執行完成。經查其廠商按每月實作數量所檢附施作前、後彩色照片，報請水利處書面審查之估驗計價執行情形，核有：採購案廠商提送之估驗計價文件，不同時點所檢附施作照片拍攝位置與角度，地面髒污狀態、水漬形狀及施工車輛停放位置等特徵明顯雷同，及不同地點之維護照片極為近似，惟水利處未詳加查證仍予審查合格，並支付廠商估驗款，估驗計價審核作業未臻完善，經函請檢討改善。據復：使用相同照片之情事，經查後追回已給付之維護價金9萬餘元；嗣後落實核對審查估驗文件內容，並於契約特定規範新增罰則；爾後若發現以虛偽不實之文件履約，經審酌屬情節重大者，另依政府採購法第101條規定處理；後續辦理類案招標作業，得將上開違約情事納入評選參考，以擇選優良廠商；刻正規劃開發施工估驗照片由網頁載入施工日期及GPS座標等資訊系統，作為請款依據。

### 三、臺北市住宅計畫執行情形之查核

（一）臺北市住宅計畫執行情形

市政府為紓解民眾居住需求，以多元管道提供民眾社會住宅，截至111年底止，興辦社會住宅2萬2,515戶、整合公有住宅4,472戶、租金補貼或包租代管2萬2,433戶，總計提供4萬9,420戶社會住宅，以期提供適量社會住宅、提升市民居住品質、保障居住權利平等、建構合理住宅補貼機制及健全住宅市場。

（二）審計機關查核情形

本處查核都市發展局辦理臺北市住宅計畫執行情形，發現尚待檢討改進及該局函復內容，歸納摘述如次：

1.以多元管道提供社會住宅，紓解民眾居住需求，惟工程興建、包租代管計畫及社會住宅維護管理作業，間有未臻周妥：都市發展局依據住宅法規定及中央整體住宅政策，暨考量臺北市現況特色及發展目標，於106年6月擬訂臺北市住宅計畫及財務計畫據以執行。據都市發展局統計，該局自103年起開始盤點、興建各處社會住宅興辦計畫，並配合包租代管、租金補貼等措施，有助紓解經濟、社會弱勢及青年族群居住需求。經查其執行情形，核有：（1）辦理部分社會住宅興辦計畫，於前置規劃作業及工程採購招標過程未臻順遂，未能按原定時程開工興建；另行善社會住宅統包工程未依約計算及扣罰統包廠商逾期違約金、遲未完成工期檢討及契約變更，且完工啟用後經承租戶陳情施工品質欠佳；（2）包租代管第3期計畫執行進度落後，又部分包租代管承租戶重複請領租金補助及「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」（下稱300億計畫）之租金補貼，且對於避免民眾重複請領中央租金補貼及臺北市其他居住協助措施之租金補貼（助），尚未全面建立查核及處理機制；（3）辦理部分社會住宅維護管理案，未配合社宅工程驗收完成日及現場實際狀況，即先行給付契約價金，另廠商定期檢送之工作報表未見保全督察紀錄表，致無法確認廠商辦理保全人員勤務督察工作是否符合規定等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將持續以公有土地參與都市更新、盤點公有土地興辦社會住宅，並於社宅工程案件辦理過程召開說明會，提供廠商投標資訊，流標時檢視市場行情並提供解決方案，俾提高廠商投標意願；另將儘速確認行善社會住宅廠商竣工及驗收逾期天數，並辦理變更設計及工期檢討事宜，至承租戶通報修繕缺失，均已處理完妥，及檢討修訂SOP作業流程；（2）經檢討內政部營建署（下稱營建署）推動300億計畫申請資格較為寬鬆等因素，影響包租代管第3期計畫執行成效，未來將持續配合中央政策辦理；透過營建署「公益出租人與各類住宅補貼查詢系統」（下稱住宅補貼查詢系統）及補貼清冊進行比對，包租代管各期計畫承租戶重複領取300億計畫補助款者共計72件，金額共計28萬餘元，已全數清償，另以前年度整合住宅補貼資源實施方案核准戶重複領取300億計畫補貼款者共計252件，金額共計276萬餘元，已辦理追繳；至於身心障礙者及原住民族之租金補貼與300億計畫補貼款重複請領情形，已由上級機關市政府督促社會局、原住民族事務委員會向營建署申請住宅補貼查詢系統權限，俾比對重複補貼案件及進行追繳；（3）已扣回相關項目款項175萬餘元，另要求廠商依規定時間、頻率執行夜間督導，並於保全日誌填報督導情形，以避免爭議。

2.社會住宅工程未核實辦理工期展延，工程品質管理間有未臻確實：都市發展局規劃於文山區實踐路三小段789地號土地（面積4,789.14平方公尺）辦理臺北市文山區景美女中調車場基地公共住宅統包工程，興建地下3層、地上14層之1幢2棟之建築物（取名樟新水岸社會住宅），於108年4月18日決標、同年11月27日開工，契約金額10億5,879萬元。本案預計於113年完工後，可提供社會住宅192戶，其中一房型119 戶、二房型43戶、三房型30戶，另社區內低樓層規劃長青共餐及日托據點、社區公共托育家園、非營利幼兒園、多功能會議室等服務空間，以滿足社區公共設施使用需求，提供適宜之居住環境。經查其執行情形，核有：（1）未依契約及市政府工程契約訂約後工期核算要點等規定，覈實辦理工期檢討，於距預定完工期限1個月前，大幅展延工期368日；（2）廠商於混凝土試體製作後，未依施工規範所載48小時之期限送試驗室辦理養護；（3）統包廠商提報派駐工地人員第9次異動，於機關核定工地主任更換後，部分屬工地主任職掌之工程文件仍由他人簽章；（4）抽查現場施作項目，發現地下3層廢水池BS版與FS版間淨高度不足、連續壁壁體多處滲水、地上5至6層間及8至9層間A梯牆面混凝土剝落、屋突1層花台牆預留之鋼筋比對放樣位置已出線等施工缺失，經函請檢討改善。據復：（1）經重新檢討核算，原展延368日曆天中之136日曆天修正為不予展延，另就專案管理單位、監造單位審查疏失之責，除依約各扣罰1萬元違約金外，並將依臺北市政府委託技術服務履約績效管理要點規定辦理扣點及提送主管機關續處；（2）已依約扣罰統包廠商5萬元、監造單位5,000元違約金，爾後將於現場設立標準水溫養治池，並要求編入分項施工計畫；（3）統包廠商月報製作簽報簿作業核有疏失，已依約扣罰統包廠商7萬餘元、監造單位1,000元及專案管理單位500元違約金；（4）現場施工品質缺失部分，已責成承商依規定改善完成，嗣後將加強落實工程品質管理作業。