# 甲、總述

## 壹、總預算執行之審核

111年度臺北市總決算審核結果（圖1），歲入決算修正增列1,253萬餘元，審定為1,867億5,904萬餘元；歲出決算修正淨減列733萬餘元（增列446萬餘元，減列1,179萬餘元），審定為1,795億822萬餘元；歲入歲出相抵賸餘72億5,081萬餘元（詳丙－1頁），經債務還本75億2,335萬餘元後，尚須融資調度2億7,253萬餘元，全數移用以前年度歲計賸餘彌平（詳丙－3頁）。茲將111年度歲入、歲出預算執行之審核結果，說明如次：

### 一、歲入、歲出決算審定數與預算數之比較

111年度歲入決算審定總額1,867億5,904萬餘元，較預算數1,822億842萬餘元，增加45億5,061萬餘元（圖2），約2.50％，主要係遺產及贈與稅及印花稅等稅課收入較預計增加，（詳丁－3頁）；111年度歲入決算應收保留數16億9,693萬餘元，占歲入預算數0.93％，主要係交通事件裁決所辦理違反道路交通管理處罰條例之罰鍰，暨中央統籌分配稅款尚待收繳等。

| 表1 歲出經費賸餘分析（原因別） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |
| 經費賸餘原因 | 金額 | 占比 |
| 合 計 | 5,280 | 100.00 |
| 1.按業務實際需要減少支付。 | 2,743 | 51.96 |
| 2.補（捐）助或委辦計畫經費賸餘。 | 1,824 | 34.55 |
| 3.營繕工程或採購財物結餘。 | 299 | 5.68 |
| 4.實際進用員額較少之人事費賸餘。 | 186 | 3.53 |
| 5.專案經費第一、二預備金未動支。 | 103 | 1.96 |
| 6.計畫變更致未實施或工作量減少。 | 34 | 0.66 |
| 7.收支併列預算收入未達而減支。 | 5 | 0.10 |
| 8.因土地取得問題而未執行。 | 0.01 | 0.00 |
| 9.其他。 | 82 | 1.56 |

歲出決算審定總額1,795億822萬餘元，較預算數1,847億8,839萬餘元，減少52億8,017萬餘元（圖2），約2.86％，主要係按業務實際需要減少支付、補（捐）助或委辦計畫經費賸餘、營繕工程或採購財物結餘（表1），如以機關別區分，主要係社會局、衛生局、工務局等主管機關之經費賸餘（表2）；111年度歲出決算應付保留數52億7,980萬餘元，占歲出預算數2.86％，主要係工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工、或其他零星計畫等，須保留繼續執行（表3）；次就近5（107至111）年度預算賸餘及保留情形分析結果，111年度預算執行之賸餘數較110年度減少2億2,480萬餘元及0.09個百分點（圖3），主要係工務局公共用地補償及財政局債務付息等工作計畫支出賸餘數減少所致；另111年度應付保留數較110年度減少17億4,684萬餘元及0.90個百分點，其中工務局、社會局、產業發展局、民政局、文化局等5個主管機關保留金額合計達36億609萬餘元，占應付保留數68.30％，歲出預算執行效率仍待加強檢討提升（表4）。

| 表2 歲出經費賸餘彙計（機關別） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關 (計畫)名稱 | 預算數 |  | 經費賸餘 |  |  |  |  | 主管機關 (計畫)名稱 | 預算數 |  | 經費賸餘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 金額 |  | 占預算數比率 |  |  |  |  |  | 金額 |  | 占預算數比率 |  |  |  |  |
| 合計 | 184,788 |  | 5,280 |  | 2.86 |  |  | 文化局 | 4,062 |  | 89 |  | 2.20 |  |  |  |  |
| 統籌支撥科目 | 8,340 |  | 1,556 |  | 18.66 |  |  | 市政府 | 4,950 |  | 106 |  | 2.14 |  |  |  |  |
| 市議會 | 858 |  | 140 |  | 16.38 |  |  | 捷運工程局 | 2,830 |  | 51 |  | 1.83 |  |  |  |  |
| 臺北自來水事業處 | 18 |  | 1 |  | 7.38 |  |  | 工務局 | 18,167 |  | 315 |  | 1.74 |  |  |  |  |
| 衛生局 | 6,849 |  | 478 |  | 6.98 |  |  | 產業發展局 | 5,582 |  | 90 |  | 1.63 |  |  |  |  |
| 兵役局 | 274 |  | 17 |  | 6.30 |  |  | 警察局 | 14,378 |  | 212 |  | 1.48 |  |  |  |  |
| 勞動局 | 974 |  | 56 |  | 5.78 |  |  | 都市發展局 | 3,089 |  | 42 |  | 1.37 |  |  |  |  |
| 社會局 | 25,190 |  | 1,407 |  | 5.59 |  |  | 資訊局 | 820 |  | 7 |  | 0.89 |  |  |  |  |
| 體育局 | 1,462 |  | 73 |  | 5.04 |  |  | 環境保護局 | 7,262 |  | 53 |  | 0.74 |  |  |  |  |
| 法務局 | 190 |  | 7 |  | 3.75 |  |  | 地政局 | 1,271 |  | 7 |  | 0.60 |  |  |  |  |
| 臺北翡翠水庫管理局 | 386 |  | 14 |  | 3.63 |  |  | 財政局 | 3,329 |  | 15 |  | 0.46 |  |  |  |  |
| 民政局 | 3,279 |  | 112 |  | 3.42 |  |  | 消防局 | 3,504 |  | 15 |  | 0.45 |  |  |  |  |
| 交通局 | 7,961 |  | 215 |  | 2.71 |  |  | 教育局 | 58,492 |  | 92 |  | 0.16 |  |  |  |  |
| 觀光傳播局 | 1,187 |  | 29 |  | 2.52 |  |  | 第二預備金 （動支後餘額） | 69 |  | 69 |  | 100.00 |  |  |  |  |
| 註：1.經費賸餘金額欄前端所植～，係表示金額較高之前5個主管機關（計畫）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.111年度第二預備金原編列預算數7億4,000萬元，經臺北市政府核准動支6億7,054萬餘元，動支比率90.61％。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表3 歲出應付保留數分析（原因別）. 單位：新臺幣百萬元、％. 經 費 種 類 保 留 原 因; 合計; 營繕工程; 財物購置; 其 他. 金額; 占比. 合 計; 5,279; 100.00; 3,779 （71.58％); 345 （6.54％); 1,155 (21.88％). 1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工。; 3,239; 61.36; 3,160; 68; 11. 2.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間。; 412; 7.81; 199; 102; 110. 3.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。; 317; 6.01; 41; 6; 268. 4.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付。; 274; 5.20; 268; 0.6; 4. 5.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續。; 196; 3.73; 34; 15; 146. 6.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延，未於年度內辦理完成。; 145; 2.76; 69; －; 76. 7.因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。; 19; 0.38; －; －; 19. 8.工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而 重新擬定或變更工作內容。; 9; 0.19; －; 9; －. 9.因民意機關之決議或未能適時審議通過相關法案，致進度落後、緩辦或停辦。; 1; 0.02; －; －; 1. 10.權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。; 0.4; 0.01; 0.4; －; －. 11.其他零星計畫之保留款。; 661; 12.54; 4; 140; 516. 表4 歲出應付保留數彙計（機關別） |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關 (計畫)名稱 |  |  | 預算數 |  | 應付保留數 |  |  | 主管機關 (計畫)名稱 |  |  | 預算數 |  | 應付保留數 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 金額 |  | 占預算數比率 |  |  |  |  |  | 金額 |  | 占預算數比率 |  |  |
| 合計 |  |  | 184,788 |  | 5,279 |  | 2.86 | 都市發展局 |  |  | 3,089 |  | 35 |  | 1.13 |  |  |
| 觀光傳播局 |  |  | 1,187 |  | 224 |  | 18.87 | 資訊局 |  |  | 820 |  | 6 |  | 0.85 |  |  |
| 勞動局 |  |  | 974 |  | 140 |  | 14.39 | 警察局 |  |  | 14,378 |  | 120 |  | 0.84 |  |  |
| 民政局 |  |  | 3,279 |  | 356 |  | 10.88 | 環境保護局 |  |  | 7,262 |  | 58 |  | 0.81 |  |  |
| 工務局 |  |  | 18,167 |  | 1,635 |  | 9.00 | 統籌支撥科目 |  |  | 8,340 |  | 48 |  | 0.58 |  |  |
| 消防局 |  |  | 3,504 |  | 311 |  | 8.88 | 交通局 |  |  | 7,961 |  | 43 |  | 0.54 |  |  |
| 文化局 |  |  | 4,062 |  | 327 |  | 8.07 | 捷運工程局 |  |  | 2,830 |  | 14 |  | 0.51 |  |  |
| 產業發展局 |  |  | 5,582 |  | 399 |  | 7.16 | 兵役局 |  |  | 274 |  | 0.4 |  | 0.16 |  |  |
| 體育局 |  |  | 1,462 |  | 78 |  | 5.36 | 教育局 |  |  | 58,492 |  | 75 |  | 0.13 |  |  |
| 衛生局 |  |  | 6,849 |  | 290 |  | 4.24 | 臺北翡翠水庫管理局 |  |  | 386 |  | 0.3 |  | 0.09 |  |  |
| 社會局 |  |  | 25,190 |  | 886 |  | 3.52 | 地政局 |  |  | 1,271 |  | － |  | － |  |  |
| 市政府 |  |  | 4,950 |  | 157 |  | 3.17 | 臺北自來水事業處 |  |  | 18 |  | － |  | － |  |  |
| 市議會 |  |  | 858 |  | 14 |  | 1.64 | 法務局 |  |  | 190 |  | － |  | － |  |  |
| 財政局 |  |  | 3,329 |  | 53 |  | 1.62 | 第二預備金 （動支後餘額） |  |  | 69 |  | － |  | － |  |  |
| 註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。 2.應付保留數金額欄前端所植～，係表示保留金額較多之前5個主管機關（計畫）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 二、歲入、歲出與收支之平衡

111年度原列經常收入（包括直接稅、間接稅、賦稅外收入）決算，經修正增列1,253萬餘元，審定為1,845億5,470萬餘元，原列經常支出（包括一般經常支出、債務利息及事務支出）決算，經修正淨減列285萬餘元，審定為1,440億7,902萬餘元；原列資本收入（包括減少資產、收回投資）決算，如數審定為22億433萬餘元；原列資本支出（包括增置或擴充改良資產、增加投資）決算，經修正淨減列448萬餘元，審定為354億2,919萬餘元。

在經常收支方面，111年度經常收入較預算數增加46億7,743萬餘元，主要係遺產及贈與稅及印花稅等稅課收入較預計增加；經常支出較預算數減少40億6,569萬餘元，主要係社會局補（捐）助支出，暨公務人員（工）待遇準備經各機關動支之經費賸餘；經常收支相抵，賸餘404億7,567萬餘元，較預算數增加87億4,313萬餘元。在資本收支方面，111年度資本收入較預算數減少1億2,682萬餘元，主要係臺北翡翠水庫管理局售水收入較預計減少；資本支出較預算數減少12億1,447萬餘元，主要係災害準備金經各機關動支之賸餘數等；資本收支相抵，短絀332億2,485萬餘元，較預算短絀雖減少10億8,765萬餘元，惟資本收入遠不足支應資本支出，經以經常收支賸餘支應後，歲入歲出賸餘72億5,081萬餘元（圖4）。就整體收支而言，111年度經常收入除可支應經常支出所需外，尚足敷支應資本收支差短。

111年度臺北市政府總決算歲入歲出賸餘72億5,081萬餘元，經債務還本75億2,335萬餘元，尚須融資調度2億7,253萬餘元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。截至111年底止，臺北市政府1年以上債務未償餘額實際數為898億元（加計保留數645億5,487萬餘元後，金額為1,543億5,487萬餘元）；惟除前述公共債務法規範之債務外，臺北市政府尚有退休公教人員優惠存款差額利息、公務人員退休撫卹新制實施前年資退休經費與退休教育人員退休經費等未來或有給付責任，或將造成未來負擔之支出共2,003億5,771萬餘元（未含已認列之退休教職人員優惠存款差額利息應付費用8億1,469萬餘元），暨另向機關專戶、基金調度款亦達1,008億2,059萬餘元，財務負擔仍屬沉重，允宜賡續妥善配置與運用整體預算資源，加強各項開源節流措施，提升施政效能及減少不經濟支出，以維財政健全及市政建設發展。

茲將年來本處審核臺北市政府預算之籌編及執行所提審核意見，擇要摘述如次：

一、總預算執行結果為賸餘，保留金額亦有下降，惟歲出專案保留比率達2成，以前年度歲入歲出未結清數尚屬龐鉅，有待賡續加強預算執行，以提升預算資源運用效能：臺北市政府預算編列及執行情形，核有：109至111年度歲入決算較預算超收共計200億餘元，主要係稅課收入超徵所致，其中以土地稅超收及統籌分配稅超收為最，允待加強稅課預算估列，另以前年度歲入未結清數略有下降，然尚有8億餘元待收繳；109至111年度歲出預算執行結果，保留款已略有下降，惟111年度未發生權責辦理專案保留者比率約2成，計有市政府主管等20個主管機關，另以前年度歲出轉入未結清數仍有12億餘元待執行，均待賡續督導加強審查及執行。（詳乙－11頁）

二、111年度總決算歲入歲出賸餘較上年度增加，惟近2年度須移用以前年度歲計賸餘彌平收支短絀，且央行近期已數度升息，國際利率走升，有待妥為研謀因應，以減輕債息負擔：臺北市111年度歲入決算數1,867億餘元，歲出決算數1,795億餘元，歲入歲出賸餘72億餘元，惟歲計賸餘不足以償還債務還本75億餘元，須移用以前年度歲計賸餘2億餘元予以彌平，已連續2年（110及111年度）須移用以前年度歲計賸餘彌平收支短絀；另臺北市1年以上公共債務未償餘額實際數自108至111年度已連續4年債務未償餘額實際數皆維持898億元，未能實質減債，且中央銀行自111年3月起至112年3月已升息5次，共升息3碼，111年度臺北市債務基金債務利息決算數4億7,584萬餘元，較110年度4億3,801萬餘元，增加3,783萬餘元，增幅8.64％，允宜注意財政體質與債息增加趨勢，以確保財政永續。（詳乙－43頁）

三、為減少疫情衝擊及強化復甦力道，辦理台北熊好券2.0精準振興實施計畫及敬老愛心悠遊卡儲值金計畫，惟部分計畫預算執行欠佳，或未按預算管控可加碼券數，均待研謀改善：臺北市政府為降低新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情衝擊及強化振興復甦力道，分別提出台北熊好券2.0精準振興實施計畫（下稱台北熊好券2.0）及敬老愛心悠遊卡儲值金計畫（下稱儲值金計畫2.0），分由觀光傳播局、體育局、文化局、商業處及社會局等機關，辦理台北熊好住宿券、運動券、藝文券、饗購券、市集券及儲值金計畫2.0等活動，原列經費計8億6,550萬餘元。執行結果，核有：（一）住宿券及運動券預算執行率分別為50.40％、76.23％，其中住宿券使用率4.11％；（二）台北熊好券2.0規劃多波段加碼，惟未能按預算額度管控可加碼券數，致藝文券、饗購券及市集券須動支第二預備金8,314萬餘元支應不敷數；（三）儲值金計畫2.0未妥為擬訂績效衡量指標，且活動後長者及身心障礙者，112年1月平均每筆消費金額62元，與疫情前之61元差異甚微，均待研謀改善。（詳乙－66頁、乙－92頁、乙－139頁、乙－153頁、乙－170頁）

四、為應機關人事費預算不足，編列有員工待遇準備預算，惟間有申請動支單位人事費及員工待遇準備同時產生賸餘，且人事費賸餘數高於員工待遇準備支用數，申請動支作業未臻嚴謹：臺北市政府為應所屬機關人事費預算不足之需，109至111年度分別編列3億元、4億元及14億2,508萬元「各類員工待遇準備－公務人員（工）待遇準備」（下稱員工待遇準備）。111年度申請動支員工待遇準備計有89個機關，人事費及員工待遇準備同時產生賸餘者，計有6個機關，其中人事費賸餘數足以支應不敷數，卻仍申請動支員工待遇準備者，有2個機關，申請動支作業未臻嚴謹，有待檢討改善。（詳乙－189頁）

五、第二預備金保留金額及比率較往年略有下降，惟仍有動支金額悉數保留或保留比率偏高等情事，有待督促申請動支機關妥善衡酌執行能力檢討策進：臺北市政府109至111年度編列第二預備金數額均為7億4,000萬元，核准動支數分別為5億7,953萬餘元、7億1,140萬餘元及6億7,054萬餘元，執行結果，保留數分別為6,377萬餘元、2億5,579萬餘元及4,911萬餘元，比率分別為11.00％、35.96％及7.32％，保留金額及比率已有所下降，惟有6個機關單位，辦理財物或工程採購於111年底甫決標，或計畫涉及多個機關單位，需跨機關協調等，無法於當年度完成，申請動支數悉數保留或保留比率超逾9成，其中悉數保留案件有5項，較109及110年度之各3項有所增加，第二預備金申請動支核未妥善衡酌執行能力，有待檢討改善。（詳乙－191頁）

以上，各機關執行歲入歲出預算有關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本處已列管繼續注意其改善成效。

## 貳、施政計畫實施之考核

111年度臺北市政府賡續推動策略地圖，以「成為宜居永續城市」為願景，「為市民服務、替城市創新」為使命，「正直誠信、團隊合作、創新卓越、開放共享」為核心價值，並擬定府級策略地圖之「營造永續環境」、「健全都市發展」、「發展多元文化」、「優化產業勞動」、「強化社會支持」、「打造優質教育」、「精進健康安全」及「精實良善治理」等8大策略主題為府層級優先推動施政項目，另兼顧各發展面向，組合出臺北嶄新之風貌，共發表80項策略目標，164項關鍵績效指標（KPI），就每一項策略主題提出施政重點，連結各機關之施政計畫，並於各細部業務計畫中訂定具體執行方案，俾強化治理量能，累積競爭實力。茲將111年度各機關施政計畫及管制計畫推動情形、施政計畫關鍵績效指標達成情形及施政效能等，說明如次：

### 一、施政計畫及管制計畫推動情形

111年度臺北市政府計有普通公務機關單位121個（所屬分機關單位22個），依照該府訂定之施政綱要與預算籌編原則及總預算編製要點，編定施政（工作）計畫628項，其中，未執行者4項（0.64％)，已完成者482項（76.75％），尚在執行者142項（22.61％）（表1）。111年度歲出決算審定數1,795億822萬餘元，較110年度之1,812億2,554萬餘元，減少17億1,732萬餘元，其中教育科學文化支出655億3,795萬餘元（36.51％），較110年度減少1億6,748萬餘元，主要係減列臺北藝術中心興建工程等經費；社會福利支出318億393萬餘元（17.72％），較110年度增加23億4,150萬餘元，主要係增列萬隆東營區社會福利設施用地設計監造委託經費及工程費等經費；經濟發展支出305億9,348萬餘元（17.04％），較110年度增加2億2,243萬餘元，主要係增加撥充臺北市產業發展基金及增列公車調度站用地之土地價購款等經費；一般政務支出300億2,962萬餘元（16.73％），較110年度減少29億7,191萬餘元，主要係減列對富邦金融控股股份有限公司之投資等經費；社區發展及環境保護支出141億7,223萬餘元（7.90％），較110年度減少7億5,183萬餘元，主要係減少撥充臺北市住宅基金土地價購款等經費；至退休撫卹、債務、補助及其他支出73億7,098萬餘元（4.11％），則較110年度減少3億9,002萬餘元（圖1）。

| 表1 111年度臺北市各主管機關施政工作計畫實施結果彙總 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 (計畫)名稱 | 單位預算 機關數 | 核定 計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執行計畫項數 | 主管機關 (計畫)名稱 | 單位預算 機關數 | 核定 計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執行計畫項數 |
| 合 計 | 121 | 628 | （註）4 | 482 | 142 | 都市發展局 | 3 | 16 | － | 8 | 8 |
| 市議會 | 1 | 6 | － | 3 | 3 | 文化局 | 7 | 35 | － | 21 | 14 |
| 市政府 | 22 | 117 | 2 | 98 | 17 | 消防局 | 1 | 10 | － | 6 | 4 |
| 民政局 | 15 | 67 | － | 59 | 8 | 臺北翡翠水庫管理局 | 1 | 4 | － | 3 | 1 |
| 財政局 | 2 | 17 | 1 | 13 | 3 | 觀光傳播局 | 2 | 14 | － | 11 | 3 |
| 教育局 | 7 | 42 | 1 | 36 | 5 | 地政局 | 8 | 29 | － | 29 | － |
| 產業發展局 | 4 | 32 | － | 23 | 9 | 兵役局 | 1 | 8 | － | 6 | 2 |
| 工務局 | 6 | 38 | － | 18 | 20 | 臺北自來水事業處 | 1 | 1 | － | 1 | － |
| 交通局 | 5 | 25 | － | 18 | 7 | 體育局 | 1 | 7 | － | 2 | 5 |
| 社會局 | 4 | 22 | － | 12 | 10 | 資訊局 | 1 | 4 | － | 2 | 2 |
| 勞動局 | 5 | 27 | － | 24 | 3 | 法務局 | 1 | 9 | － | 9 | － |
| 警察局 | 1 | 13 | － | 7 | 6 | 捷運工程局 | 4 | 7 | － | 5 | 2 |
| 衛生局 | 13 | 47 | － | 41 | 6 | 統籌支撥科目 | － | 5 | － | 4 | 1 |
| 環境保護局 | 5 | 25 | － | 22 | 3 | 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |
| 註：111年度未執行計畫4項如次： 1.松山區公所接受民用航空局臺北國際航空站補助款，原編列補助基層建設等經費16萬元，因松山機場回饋金減撥，爰未執行。 2.中山區公所接受民用航空局臺北國際航空站補助款，原編列購置辦公設備等經費3萬餘元，因松山機場回饋金減撥，爰未執行。 3.稅捐稽徵處土地購置計畫1萬元，因無臺北市政府各機關承受行政執行分署無法拍定不動產作業要點所需價購欠稅人之土地案件，爰未執行。 4.教育局原編列財政部補助辦理「臺北市國語實驗小學羽球場館、溫水游泳池暨停車場OT案前置作業計畫」47萬餘元，因改以臺北市地方教育發展基金預算支應，爰註銷申請補助而未執行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 111年度臺北市政府列管計畫執行進度及評核結果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：項 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關名稱 | 臺北市政府列管計畫 | 預算年度 最終支用 率未達80％ | 累計總 進度落後（註1） | 評核等第(註2) |  |  |  |
|  |  |  |  | 優等 | 甲等 | 乙等 | 丙等 |
| 合 計 | 60 | 12 | 9 | 1 | 30 | 17 | 6 |
| 市政府 | 1 | － | － | － | － | － | 1 |
| 民政局 | 1 | 1 | 1 | － | － | 1 | － |
| 教育局 | 3 | － | － | － | 2 | 1 | － |
| 產業發展局 | 6 | 3 | 1 | － | 3 | 1 | 1 |
| 工務局 | 12 | 2 | 1 | － | 9 | 1 | 1 |
| 交通局 | 6 | － | 1 | 1 | 4 | 1 | － |
| 社會局 | 3 | 1 | － | － | 2 | 1 | － |
| 警察局 | 1 | － | 1 | － | － | 1 | － |
| 衛生局 | 2 | 2 | 1 | － | － | 2 | － |
| 都市發展局 | 11 | 1 | 3 | － | 2 | 3 | 2 |
| 文化局 | 4 | － | － | － | 2 | 1 | 1 |
| 消防局 | 1 | 1 | － | － | － | 1 | － |
| 臺北翡翠水庫管理局 | 1 | － | － | － | 1 | － | － |
| 觀光傳播局 | 1 | － | － | － | － | 1 | － |
| 地政局 | 1 | 1 | － | － | － | 1 | － |
| 兵役局 | 1 | － | － | － | 1 | － | － |
| 臺北自來水事業處 | 3 | － | － | － | 3 | － | － |
| 捷運工程局 | 2 | － | － | － | 1 | 1 | － |
| 註：1.「累計總進度落後」欄，係指總累計執行進度較預定進度落後達5％以上之案件。 2.產業發展局動物保護處「臺北市動物之家臨時中繼設施工程」、工務局公園路燈工程管理處「磺港溪A段等公園改善工程」、都市發展局「信義區廣慈C社會住宅營運計畫」、「廣慈博愛園區社會住宅D標統包工程」、「廣慈博愛園區社會住宅E標統包工程」及「內湖區瑞光社會住宅營運計畫」等6項免予考評，爰各評核等第散總為54項。 3.資料來源：整理自臺北市政府111年度列管計畫進度報告、由府列管個案計畫年終考評彙編及臺北市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

依臺北市政府年度個案計畫管制考核作業要點規定，該府111年度列管計畫60項，年度可支用預算297億2,153萬餘元，由市政府等18個主管機關執行，其中預算年度最終支用率未達80％者，計有民政局殯葬管理處「二殯二期整建計畫」等12項，另累計總進度落後達5％以上者，計有產業發展局市場處「成功市場改建工程」等9項（表2），均待針對預算執行率或執行進度未如預期之原因，檢討研謀改善。又市政府列管計畫依規定除產業發展局動物保護處「臺北市動物之家臨時中繼設施工程」等6項（詳表2註2），或因執行期間未達6個月，或撤銷列管等，免予考評外，餘54項由各機關自評，再由該府辦理複評結果，優等1項（1.85％）、甲等30項（55.56％）、乙等17項（31.48％）及丙等6項（11.11％）；其中乙等以下之比率為42.59％，較110年度乙等以下之比率為27.45％，增加15.14個百分點，施政績效品質待加強。又有7個主管機關8項計畫連續2年度評核乙等以下，另9個主管機關12項計畫111年度評核等第較110年度為退步等情事（表3），顯示計畫執行成效未如預期，尚有檢討精進空間。（詳乙－16頁）

| 表3 臺北市政府列管計畫各主管評核等第情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 臺北市政府列管計畫名稱 | 評核等第 |  |
|  |  | 110年度 | 111年度 |
| 市政府主管（1項） |  |  |  |
| 一 | 臺北市客家文化主題公園空間改善計畫工程案 | 丙等 | 丙等 |
| 民政局主管（1項） |  |  |  |
| 一 | 二殯二期整建計畫 | 丙等 | 乙等 |
| 教育局主管（3項） |  |  |  |
| 一 | 新和國小校舍整體改建工程（第二階段） | 甲等 | 甲等 |
| 二 | 東新國小校舍整體改建工程 | 甲等 | 乙等 |
| 三 | 大安國中綜合教學大樓新建工程(一期工程） | 甲等 | 甲等 |
| 產業發展局主管（6項） |  |  |  |
| 一 | 環南市場改建工程 | 甲等 | 乙等 |
| 二 | 成功市場改建工程 | 乙等 | 丙等 |
| 三 | 南門大樓及市場改建工程 | 甲等 | 甲等 |
| 四 | 萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程 | 乙等 | 甲等 |
| 五 | 北投市場整修工程 | 甲等 | 甲等 |
| 六 | 臺北市動物之家臨時中繼設施工程 | 乙等 |  |
| 工務局主管（12項） |  |  |  |
| 一 | 中正橋改建工程 | 甲等 | 甲等 |
| 二 | 常德街人行地下道連通工程 |  | 甲等 |
| 三 | 臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程 | 乙等 | 丙等 |
| 四 | 民權大橋跨河段上部結構拆除改建統包工程 |  | 甲等 |
| 五 | 國家生技園區聯外交通工程 |  | 甲等 |
| 六 | 迪化污水處理廠設備更新工程（第二期） |  | 甲等 |
| 七 | 民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程統包案 | 甲等 | 甲等 |
| 八 | 貴子坑溪大度路上游至中央北路口水防道路拓寬及中央北路下游堤牆改建工程 |  | 甲等 |
| 九 | 捷運綠廊串聯人行動線（士林－劍潭站）更新工程 |  | 甲等 |
| 十 | 興國（中山46號）公園擴建工程 |  | 甲等 |
| 十一 | 磺港溪A段等公園改善工程 | 甲等 |  |
| 十二 | 雙溪濕地公園暨大客車停車場興建工程 | 甲等 | 乙等 |
| 交通局主管（6項） |  |  |  |
| 一 | 臺北市公共自行車租賃系統營運管理案 | 甲等 | 優等 |
| 二 | 內湖321K01停車場新建工程 | 乙等 | 甲等 |
| 三 | 科技大樓站停車場新建工程 | 甲等 | 甲等 |
| 四 | 公1公園附建地下停車場新建工程 |  | 甲等 |
| 五 | 振華公園附建地下停車場新建工程 |  | 甲等 |
| 六 | 捷運士林站TOD轉乘設施空間活化及多元服務建置案 | 乙等 | 乙等 |
| 社會局主管（3項） |  |  |  |
| 一 | 建成綜合大樓改建工程計畫 | 甲等 | 乙等 |
| 二 | 建成綜合大樓改建工程計畫（營運階段） |  | 甲等 |
| 三 | 萬隆東營區社會福利設施用地新建工程 | 甲等 | 甲等 |
| 表3 臺北市政府列管計畫各主管評核等第情形（續） |  |  |  |
| 項次 | 臺北市政府列管計畫名稱 | 評核等第 |  |
|  |  | 110年度 | 111年度 |
| 警察局主管（1項） |  |  |  |
| 一 | 第一期錄影監視系統汰舊換新統包工程 | 甲等 | 乙等 |
| 衛生局主管（2項） |  |  |  |
| 一 | 北投區稻香合署大樓拆除重建工程案計畫 | 甲等 | 乙等 |
| 二 | 北投區稻香合署大樓營運計畫 |  | 乙等 |
| 都市發展局主管（11項） |  |  |  |
| 一 | 廣慈博愛園區社福行政大樓AB標統包工程 | 甲等 | 甲等 |
| 二 | 廣慈博愛園區AB社福行政大樓營運計畫 |  | 丙等 |
| 三 | 廣慈博愛園區社會住宅C標統包工程 | 丙等 | 丙等 |
| 四 | 信義區廣慈C社會住宅營運計畫 |  |  |
| 五 | 廣慈博愛園區社會住宅D標統包工程 | 甲等 |  |
| 六 | 廣慈博愛園區社會住宅E標統包工程 | 甲等 |  |
| 七 | 信義區廣慈D、E社會住宅營運計畫 |  | 甲等 |
| 八 | 信義區六張犁A、B基地興建工程 | 甲等 | 乙等 |
| 九 | 信義區三興段資源回收廠基地社宅興建工程 | 乙等 | 乙等 |
| 十 | 臺北市南港區南港機廠基地公共住宅統包工程 | 甲等 | 乙等 |
| 十一 | 內湖區瑞光社會住宅營運計畫 | 乙等 |  |
| 文化局主管（4項） |  |  |  |
| 一 | 臺北表演藝術中心營運計畫 | 甲等 | 甲等 |
| 二 | 臺北流行音樂中心產業區招商 |  | 丙等 |
| 三 | 臺北市立美術館典藏庫房新建暨南進門改善統包工程 | 乙等 | 甲等 |
| 四 | 城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善工程 |  | 乙等 |
| 消防局主管（1項） |  |  |  |
| 一 | 臺北市政府消防局興隆分隊新建工程 |  | 乙等 |
| 臺北翡翠水庫管理局主管（1項） |  |  |  |
| 一 | 水土保持工程計畫 | 甲等 | 甲等 |
| 觀光傳播局主管（1項） |  |  |  |
| 一 | 臺北市萬華區漢中街45號重建工程 | 丙等 | 乙等 |
| 地政局主管（1項） |  |  |  |
| 一 | 臺北市北投士林科技園區區段徵收 | 甲等 | 乙等 |
| 兵役局主管（1項） |  |  |  |
| 一 | 軍墓骨灰壁葬設施設置工程（孝區第3排－6排） | 甲等 | 甲等 |
| 臺北自來水事業處主管（3項） |  |  |  |
| 一 | 翡翠原水管工程計畫 | 甲等 | 甲等 |
| 二 | 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓新建工程 | 甲等 | 甲等 |
| 三 | 供水管網改善及管理計畫－第四階段計畫 | 甲等 | 甲等 |
| 捷運工程局主管（2項） |  |  |  |
| 一 | 臺北都會區大眾捷運系統工程計畫－萬大中和樹林線（第一期） | 甲等 | 乙等 |
| 二 | 臺北都會區大眾捷運系統工程計畫－信義線東延段 | 甲等 | 甲等 |
| 資料來源：整理自臺北市政府110及111年度由府列管個案計畫年終考評彙編資料。 |  |  |  |

### 二、施政計畫關鍵績效指標達成情形及施政效能

臺北市政府為建立全面性之策略及績效管理制度，自104年度起，建構策略核心組織，導入並推動「策略地圖」及「平衡計分卡」制度，以型塑市府使命、施政願景及策略主題，進行策略規劃，並擬定府級策略地圖之「營造永續環境A」、「健全都市發展B」、「發展多元文化C」、「優化產業勞動D」、「強化社會支持E」、「打造優質教育F」、「精進健康安全G」及「精實良善治理H」等8大策略主題為府層級優先推動施政項目，在「顧客C」、「內部流程P」、「學習成長L」及「財務F」4個構面擬定策略目標、具體行動方案來執行，以關鍵績效指標（KPI）促使各局處自我挑戰，強化治理量能，邁向卓越。111年度關鍵績效指標164項，已達成124項，施政計畫關鍵績效指標達成度75.61％，較110年度下降10.19個百分點，且仍有未達成40項（表4），有待加強檢討改善。

| 表4 111年度施政計畫關鍵績效指標未達成情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 策略主題 | 關鍵績效指標 | KPI計算公式 | 計量單位 | 主責單位 | 目標值 | 實際值 |
| 營造永續環境A | AC3.1平均每人搭乘公共運輸旅運人次 | 公共運具（含雙北市公車、捷運、高鐵、臺鐵、國道及公路客運）旅運人次/城市人口數 | 人次/年 | 交通局 | 238.07 | 205.61 |
|  | AC4.1每人每日家庭用水量 | 家庭用水量/用水人口數 /抄表日數 | 公升/人/日（負向指標） | 臺北自來水事業處 | 215 | 216.5 |
|  | AC4.4惜物網拍賣成交件數成長達成率 | 當年度成交件數/成長目標×100 | ％ | 財政局 | 100 | 94.47 |
|  | AP2.2捷運首都環狀線 | 工程進度及中央審議進度 | ％ | 捷運工程局 | 35.63 | 35.6 |
|  | AP3.1水庫年淤積率 | 年淤積量/水庫初始庫容×1000 | ‰ （負向指標） | 臺北翡翠水庫管理局 | 0.761 | 0.928 |
| 健全都市發展B | BC1.1水庫水源利用率 | 歷年水庫利用水量/歷年水庫放水量×100 | ％ | 臺北翡翠水庫管理局 | 90.12 | 89.44 |
|  | BC4.1公辦都更執行率 | 實際（事權計畫核定+動工興建案件數）/預計完成（事權計畫核定+動工興建案件數)×100 | ％ | 都市發展局 | 100 | 60 |
|  | BP1.1都市長程規劃進度 | 一、國土功能分區劃設：70分 二、公民參與會議或宣導活動：30分 （總分100分） | 分 | 都市發展局 | 95 | 85 |

| 表4 111年度施政計畫關鍵績效指標未達成情形（續） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 策略主題 | 關鍵績效指標 | KPI計算公式 | 計量單位 | 主責單位 | 目標值 | 實際值 |
|  | BP2.2社子島開發案進度 | 一、都市計畫：30分 二、防洪計畫：25分 三、區段徵收先期規劃及環評審議：45分 （總分100分） | 分 | 地政局 | 90 | 80 |
|  | BP2.4木柵路四段、五段附近地區開發進度 | 一、都市計畫：50分 二、區段徵收先期規劃：50分 （總分100分） | 分 | 都市發展局 （主要計畫審定後，由地政局主責） | 85 | 50 |
|  | BP3.1自來水漏水率 | 全年漏水損失水量/全年總配水量×100 | ％ （負向指標） | 臺北自來水事業處 | 10.88 | 11.2 |
| 發展多元文化C | CP3.2臺北市參與國際城市展演活動場次 | 臺北市參與國際城市展演活動場次 | 場次 | 文化局 | 5 | 3 |
|  | CP3.3全臺客家產業展售會（累積銷售金額） | 店家平均銷售額×展售會攤位數 | 元 | 客家事務委員會 | 6,000,000 | 5,168,452 |
|  | CP3.4跨年活動活動轉播觀看人次 | 臺北跨年活動轉播（含電視及網路）觀看人次 | 人次 | 觀光傳播局 | 11,100,000 | 9,916,600 |
|  | CP3.6臺北開齋節歡慶活動參與人次 | 活動參與人次 | 人次 | 觀光傳播局 | 40,000 | 36,424 |
| 優化產業勞動D | DP2.2新設企業家數 | 實際新創企業家數 | 家 | 產業發展局 | 16,650 | 14,885 |
|  | DP3.1科技園區廠商登記家數成長率 | （當年登記科技園區廠商家數-前一年登記之科技園區廠商家數）/ 前一年登記之科技園區廠商家數×100 | ％ | 產業發展局 | 2.61 | 1.25 |
|  | DP5.1職業災害死亡人數 | 重大職災死亡人數 | 人 （負向指標） | 勞動局 | 12 | 19 |
| 強化社會支持E | EP1.1公共及準公共化托育服務供給率 | 臺北市公辦民營、準公共化托嬰機構及居家保母核收未滿2歲兒童數/臺北市總托育供給量×100 | ％ | 社會局 | 76.2 | 76 |
|  | EP1.2粗出生率 | 1年內之新生兒人數/年中人口數×1000 | ‰ | 民政局 | 高於6都平均值 | 5.81 （未高於6都平均值6.04） |
|  | EP3.1社區社福機構（設施）布點數 | 累計至當年度社區社福機構（設施）佈點數 | 地點數 | 社會局 | 465 | 433 |

| 表4 111年度施政計畫關鍵績效指標未達成情形（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 策略主題 | 關鍵績效指標 | KPI計算公式 |  | 計量單位 |  | 主責單位 |  | 目標值 |  | 實際值 |  |
|  | EP4.1無障礙運輸設施之運具推動進度 | 累計通用計程車實際補助車輛數+累計實際汰換低地板公車數量 |  | 輛 |  | 交通局 |  | 3,505 |  | 3,420 |  |
|  | EP4.2弱勢族群公共運輸使用量 | 年度通用計程車無障礙運輸服務趟次/年（次數）+小復康巴士運輸服務趟次/年（次數） |  | 次數 |  | 交通局 |  | 760,000 |  | 755,705 |  |
| 打造優質教育F | FC1.1國中會考成績未達基礎級學生比率 | 該年國英數社自5科未達基礎級比例平均值 |  | ％ （負向指標） |  | 教育局 |  | 10.25 |  | 10.68 |  |
|  | FC1.3幼兒入園率 | 當學年度2至5歲設籍臺北市且就讀於教保服務機構之人數/當學年度2至5歲設籍臺北市人數×100 |  | ％ |  | 教育局 |  | 73 |  | 69.1 |  |
|  | FC2.1規律運動人口比例 | 依教育部體育署年度運動城市調查採用規律運動人口 |  | ％ |  | 體育局 |  | 38 |  | 37.4 |  |
|  | FP5.2運動場館年度使用人次 | 運動場館年度使用人次 |  | 萬人次 |  | 體育局 |  | 2,092 |  | 1,340 |  |
|  | FL2.1場館資料庫使用次數 | 場館資料庫登入使用總次數 |  | 次數 |  | 體育局 |  | 205,000 |  | 204,237 |  |
|  | FF2.1運動場區營運收入金額 | 自營運動場區營運總收入+委外運動場館租金或權利金總收入 |  | 萬元 |  | 體育局 |  | 16,126 |  | 13,660 |  |
|  | FF2.2學校委外營運收入金額 | 學校委外場館營運權利金收入 |  | 萬元 |  | 教育局 |  | 1,948 |  | 1,648 |  |
| 精進健康安全G | GC2.3每10萬人口因交通事故死傷人數 | （死亡+受傷人數）/臺北市人口數×100,000 |  | 人 （負向指標） |  | 交通局 |  | 1,013 |  | 1,331 |  |
|  | GP4.3新增住宿式長照機構床數 | 新增住宿式長照機構床數 |  | 床 |  | 衛生局 |  | 累計942 |  | 累計606 |  |
|  | GP4.4社區安寧照護服務人數 | 社區安寧照護服務人數 |  | 人 |  | 衛生局 |  | 695 |  | 660 |  |
|  | GP4.6提供通訊診療服務醫療機構家數 | 核准提供通訊診療服務醫療機構家數 |  | 家 |  | 衛生局 |  | 累計17 |  | 累計15 |  |
|  | GP5.2酒後駕車事故件數 | 年度酒駕涉入交通事故件數 |  | 件 （負向指標） |  | 警察局 |  | ≦257 |  | 271 |  |
|  | GP6.1到院前心肺功能停止患者存活出院率 | 所有送醫OHCA患者存活出院件數/所有送醫OHCA件數×100 |  | ％ |  | 消防局 |  | 8.2 |  | 6.53 |  |
| 表4 111年度施政計畫關鍵績效指標未達成情形（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 策略主題 | 關鍵績效指標 |  | KPI計算公式 |  | 計量單位 |  | 主責單位 |  | 目標值 |  | 實際值 |  |
| 精實良善治理H | HC2.1提升市民政策知曉度 |  | 政策民調知曉度總和/政策項數×100 |  | ％ |  | 研究發展考核委員會 |  | 50 |  | 47 |  |
|  | HP4.1自籌財源占歲入比率 |  | 自籌財源/歲入×100 |  | ％ |  | 財政局 |  | 65.15 |  | 63.73 |  |
|  | HP4.2償債率 |  | 債務還本數（實際數）/稅課收入（預算數）×100 |  | ％ |  | 財政局 |  | 5.4 |  | 5.01 |  |
|  | HF3.2各基金資本支出預算達成率 |  | 當年度資本支出執行數（實際支付數+節餘款）/資本支出可用預算數（當年度預算數+保留數+補辦預算數）×100 |  | ％ |  | 主計處 |  | 84.95 |  | 70.01 |  |
| 資料來源：整理自臺北市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

另本處依決算法第23條第5款規定，111年度審核同類機關之施政效能結果，經提出建議意見促請改善者，茲摘要列述如次：

（一）整體營業及非營業基金獲有盈（賸）餘，惟部分基金盈（賸）餘低於預算數或短絀加劇，另產銷（營運）計畫亦間有未達目標情形，有待研謀改善，以提升經營效能。（詳乙－13頁）

（二）作業基金持有現金及約當現金數額龐鉅，尚待妥善運用；另部分特別收入基金多仰賴市府撥補，均待檢討改善。（詳乙－14頁）

（三）推行雙語教育以提升學生素質，惟師資盤點及儲備情形未盡周妥，且部分學校尚未能善用中央建置英語線上平臺強化學生自主學習能力，均待研謀改善，以提升雙語教學品質。（詳乙－51頁）

（四）自110學年度起全面推動學生自備載具到校學習計畫，惟仍有近半數學校未參與計畫，且實施結果，亦有半數以上學校選擇不再續辦，有待檢討改善。（詳乙－55頁）

（五）辦理國中女性生理用品補助計畫，營造性別平權友善環境，實施結果兌換比率偏低，且試辦計畫結束後，間有巨量庫存品待去化等情事，允宜研謀改善。（詳乙－56頁）

（六）推動校園停車空間對內收費及對外開放使用，有助提升公用停車資源使用效益，惟間有部分學校尚未依規定收費等情事，有待督促檢討改善。（詳乙－57頁）

## 參、政府資產負債之查核

### 一、整體資產負債表

依臺北市總會計制度規定，整體資產負債表係彙總表達公務機關、特種基金整體之資產、負債狀況，及其內部往來沖銷事項【包括應收（付）款項、借貸款項、代保管資產、對特種基金之投資等】。111年度臺北市總決算整體資產負債表（111年12月31日）計列整體資產11兆151億5,811萬餘元、整體負債2,884億9,814萬餘元、整體淨資產10兆7,266億5,997萬餘元。茲將臺北市政府原列整體資產負債表科目之主要增減及變化說明如次：

（一）整體資產：111年底11兆151億5,811萬餘元，較110年底10兆7,381億2,818萬餘元，增加2,770億2,992萬餘元，分析如次：

1.「其他投資」科目1,280億8,097萬餘元，較110年底減少244億8,159萬餘元，主要係財政局對富邦金融控股股份有限公司及台灣肥料股份有限公司之投資評價調整減少所致。

2.「土地、建築物及設備」科目10兆5,639億8,329萬餘元，較110年底增加3,077億9,638萬餘元，主要係工務局、教育局等主管之土地公告現值調整增加，及臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期之執行期間屆滿，併計其相關資產等所致。

（二）整體負債：111年底2,884億9,814萬餘元，較110年底2,821億9,607萬餘元，增加63億206萬餘元，分析如次：

1.「短期債務」科目256億6,593萬餘元，較110年底增加167億9,198萬餘元，主要係住宅基金預計於112年度償還之銀行借款，自非流動負債轉列流動負債，及臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金短期借款增加等所致。

2.「預收款項」科目143億6,930萬餘元，較110年底增加70億6,518萬餘元，主要係容積代金基金預收申請人預繳之容積代金增加所致。

3.「長期債務」科目1,623億4,411萬餘元，較110年底減少82億3,649萬餘元，主要係臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金償還銀行借款所致。

4.「其他負債」科目259億9,972萬餘元，較110年底減少89億177萬餘元，主要係市庫資金撥入債務基金辦理定期存款減少，暫收及待結轉帳項減少所致。

（三）整體淨資產：上述資產總額減除負債總額後之淨資產10兆7,266億5,997萬餘元，較110年底10兆4,559億3,211萬餘元，增加2,707億2,786萬餘元，主要原因詳前述整體資產及負債增加之說明。

茲將111年度整體資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 臺北市總決算整體資產負債表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國111年12月31日 |  |  |  |  |
|  | 單位：新臺幣百萬元 |  |  |  |
| 科目 |  | 111年12月31日 | 110年12月31日 | 比較增減 |
| 資產 |  | 11,015,158 | 10,738,128 | 277,029 |
| 流動資產 |  | 270,261 | 276,252 | - 5,991 |
| 現金 |  | 109,621 | 124,693 | - 15,071 |
| 短期投資 |  | 21,765 | 23,175 | - 1,409 |
| 應收款項 |  | 91,393 | 98,096 | - 6,702 |
| 存貨 |  | 4,388 | 4,543 | - 155 |
| 預付款項 |  | 43,031 | 25,684 | 17,347 |
| 其他流動資產 |  | 60 | 59 | 1 |
| 非流動資產 |  | 10,744,896 | 10,461,875 | 283,021 |
| 押匯貼現、放款、基金 |  | 5,031 | 4,971 | 60 |
| 長期應收款項 |  | 8,310 | 6,256 | 2,054 |
| 採權益法之投資 |  | 6,384 | 6,992 | - 607 |
| 其他投資 |  | 128,080 | 152,562 | - 24,481 |
| 土地、建築物及設備 |  | 10,563,983 | 10,256,186 | 307,796 |
| 無形資產 |  | 4,857 | 4,624 | 233 |
| 其他資產 |  | 28,247 | 30,281 | - 2,033 |
| 資產合計 |  | 11,015,158 | 10,738,128 | 277,029 |
| 負債 |  | 288,498 | 282,196 | 6,302 |
| 流動負債 |  | 94,114 | 70,890 | 23,223 |
| 短期債務 |  | 25,665 | 8,873 | 16,791 |
| 應付款項 |  | 54,078 | 54,712 | - 633 |
| 預收款項 |  | 14,369 | 7,304 | 7,065 |
| 其他流動負債 |  | 0.9 | 0.3 | 0.5 |
| 非流動負債 |  | 194,383 | 211,305 | - 16,921 |
| 長期債務 |  | 162,344 | 170,580 | - 8,236 |
| 負債準備 |  | 6,039 | 5,823 | 216 |
| 其他負債 |  | 25,999 | 34,901 | - 8,901 |
| 淨資產 |  | 10,726,659 | 10,455,932 | 270,727 |
| 淨資產 |  | 10,726,659 | 10,455,932 | 270,727 |
| 負債及淨資產合計 |  | 11,015,158 | 10,738,128 | 277,029 |

註：111年12月31日淨資產10兆7,266億5,997萬餘元，含營業基金及作業基金非控制權益（非屬臺北市政府持股）57億5,644萬餘元。

本處審核111年度臺北市總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）及臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別決算結果，經修正總決算增列歲入決算實現及應收數1,253萬餘元、淨減列歲出決算實現數64萬餘元；修正附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）淨增列收入（含基金來源）決算數4億7,808萬餘元、淨減列支出（含基金用途）決算數356萬餘元，致臺北市總決算及附屬單位決算整體淨增列資產4億8,440萬餘元、淨減列負債557萬餘元、增列淨資產4億8,998萬餘元，決算審核修正後整體之資產總額為11兆156億4,252萬餘元，負債總額為2,884億9,256萬餘元，資產負債相抵計列有淨資產10兆7,271億4,995萬餘元。有關修正增減情形，詳列如下表：

| 臺北市總決算審定後整體資產負債表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國111年12月31日 |  |  |  |  |  |
|  | 單位：新臺幣百萬元 |  |  |  |  |
| 科目 |  | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| 資產部分 |  |  |  |  |  |
| 流動資產 |  | 147,649 | 211,493 | - 88,881 | 270,261 |
| 現金 |  | 29,311 | 168,853 | - 88,543 | 109,621 |
| 短期投資 |  | － | 21,765 | － | 21,765 |
| 應收款項 |  | 79,682 | 11,979 | - 267 | 91,393 |
| 存貨 |  | 149 | 4,238 | － | 4,388 |
| 預付款項 |  | 38,445 | 4,656 | - 70 | 43,031 |
| 其他流動資產 |  | 60 | － | － | 60 |
| 非流動資產 |  | 10,682,247 | 1,843,421 | - 1,780,772 | 10,744,896 |
| 押匯貼現、放款、基金 |  | － | 5,031 | － | 5,031 |
| 長期應收款項 |  | － | 8,310 | － | 8,310 |
| 採權益法之投資 |  | 453,343 | 614 | - 447,573 | 6,384 |
| 其他投資 |  | 92,197 | 35,883 | － | 128,080 |
| 土地、建築物及設備 |  | 10,116,743 | 447,239 | － | 10,563,983 |
| 無形資產 |  | 4,100 | 756 | － | 4,857 |
| 其他資產 |  | 15,862 | 1,345,585 | - 1,333,199 | 28,247 |
| 原列資產總額 |  | 10,829,897 | 2,054,914 | - 1,869,653 | 11,015,158 |
| 本處審核修正決算應調整數 |  | 14 | 477 | - 8 | 484 |
| 調整後資產總額 |  | 10,829,911 | 2,055,392 | - 1,869,661 | 11,015,642 |
| 負債部分 |  |  |  |  |  |
| 流動負債 |  | 35,741 | 58,822 | - 449 | 94,114 |
| 短期債務 |  | － | 25,665 | － | 25,665 |
| 應付款項 |  | 34,460 | 19,996 | - 378 | 54,078 |
| 預收款項 |  | 1,280 | 13,159 | - 70 | 14,369 |
| 其他流動負債 |  | － | 0.9 | － | 0.9 |

| 臺北市總決算審定後整體資產負債表（續） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國111年12月31日 |  |  |  |  |  |
|  | 單位：新臺幣百萬元 |  |  |  |  |
| 科目 |  | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| 非流動負債 |  | 204,767 | 1,411,247 | - 1,421,631 | 194,383 |
| 長期債務 |  | 108,088 | 54,255 | － | 162,344 |
| 負債準備 |  | － | 6,039 | － | 6,039 |
| 其他負債 |  | 96,679 | 1,350,952 | - 1,421,631 | 25,999 |
| 原列負債總額 |  | 240,508 | 1,470,070 | - 1,422,080 | 288,498 |
| 本處審核修正決算應調整數 |  | - 6 | 1 | － | - 5 |
| 調整後負債總額 |  | 240,502 | 1,470,071 | - 1,422,080 | 288,492 |
| 淨資產部分 |  |  |  |  |  |
| 淨資產 |  | 10,589,388 | 584,844 | - 447,573 | 10,726,659 |
| 原列淨資產總額 |  | 10,589,388 | 584,844 | - 447,573 | 10,726,659 |
| 本處審核修正決算應調整數 |  | 21 | 476 | - 8 | 489 |
| 調整後淨資產總額 |  | 10,589,409 | 585,321 | - 447,581 | 10,727,149 |
| 調整後負債及淨資產總額 |  | 10,829,911 | 2,055,392 | - 1,869,661 | 11,015,642 |
| 註：1.內部往來沖銷項目包括：（1）公務機關與特種基金同額帳列應收（付）及預付（收）款項；（2）公務機關（公庫）帳列特種基金納入集中支付金額及暫存健勞公保費代繳款；（3）公務機關帳列採權益法之股權投資之投資營業基金及作業基金；（4）公務機關財產由特種基金代管部分。 2.本表係按公務機關執行總預算、特別預算及特別決算以前年度轉入數；特種基金執行附屬單位預算營業及非營業部分等財務狀況編製之。 |  |  |  |  |  |

茲將年來本處審核資產負債所提審核意見，摘其要者列述如次：

一、市區外之權屬非公用土地，間有土地現況與都市計畫使用分區不符或處於閒置狀態，有待檢討妥處，強化市有土地管理機制：截至111年底止臺北市政府經管市有非公用土地位於臺北市轄外者共計3,629筆，總面積為27萬3,990平方公尺，公告現值總值為164億5,954萬餘元，經抽查現勘結果，第一次登記取得屬第二種住宅區之新北市汐止區2筆土地現況分別為溝渠及道路；另周邊為商業區、住宅區或藝文專用區，具開發價值地段，且公告現值總值超過2億元者，有新北市板橋區2筆土地，目前屬閒置狀態，未發揮土地應有效益，有待檢討妥處，強化市有土地管理機制。（詳乙－44頁）

二、權管土地涉有被占用情事，惟未登錄列管並排除占用或追收使用補償金，有待檢討改進：財政局主管市有財產之管理及監督，查核各機關財產管理內控作業，惟未落實權管土地巡查作業，致未發現○○區○○段土地被占用作為社區警衛亭、庭園及通道等情；嗣於107年3月接獲通報前開被占用情事後，復未登錄列管，僅現場勘查確認占用情形，而未辦理後續鑑界作業，即於臺北市政府單一陳情案件系統勾選「已依案執行完成」結案，有待檢討改進。（詳乙－45頁）

三、為確保民眾飲用水品質，執行飲用水設備維護管理及水質稽查，惟未能全面掌握公私場所設立飲用水設備情形，且部分場所之列管家數較低，及稽查量能集中於少數類型場所，有待檢討改善：環境保護局為落實水污染防治政策與確保民眾飲用水品質，111年度編列預算824萬餘元，辦理水污染防治及飲用水管理等相關計畫，另配合行政院環境保護署飲用水管理重點稽查管制計畫，執行飲用水源水質及設備維護管理稽查等工作，111年度截至8月底止，完成飲用水設備抽驗506處、水質採樣284次、包裝或盛裝飲用水水源水質稽查17處等相關業務。經查執行情形，核有：（一）飲用水設備維護管理情形已列為稽查範疇，惟未能全面掌握公私場所設立飲用水設備情形，且部分場所之列管家數較低，允宜積極清查，以維護民眾用水安全；（二）為確保公私場所飲用水設備之水質，執行設備維護管理及水質稽查，惟稽查量能集中於少數類型場所，為期提升稽查對象涵蓋率，允宜研謀改善。（詳乙－123頁）

四、文化局為推廣藝文活動，設有39處藝文館所，惟未善用官方多元觀光旅遊網站，增加景點曝光度，且部分委外場館自籌財源能力不足，高度依賴市府補助，又水源劇場扶植展演團隊辦理長銷式節目計畫，整體營運亦呈現長期虧損狀態：文化局為推廣藝文活動，111年度轄管自營及委外經營藝文場館計有臺北之家等39處，並編列預算2億360萬餘元，補助委外藝文場館辦理公益性業務。經查執行情形，核有：（一）為強化藝文場館景點行銷推廣，雖已於官網建置專區，惟未善用官方多元觀光旅遊網站，增加景點曝光度及觀光收益，或部分場館尚未建置無障礙設施，以提升多元族群可及性；（二）部分委外藝文場館收支連年短絀，且財務自籌能力薄弱，高度仰賴市府資源挹注，亟待加強推動數位轉型，以提升場館經營韌性；（三）部分委外經營藝文場館雖有提供公益回饋資源，惟回饋場地使用率偏低，且回饋活動方案履約標準亦欠一致；（四）自營水源劇場，扶植展演團隊辦理長銷式節目計畫，建構有利藝文環境及豐富觀光資源，惟整體營運呈現長期鉅額虧損狀態等情事，均待檢討研謀改善。（詳乙—140頁、乙—144頁）

以上，政府資產負債管理之相關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本處已列管繼續注意其改善成效。

### 二、公共債務

臺北市政府編臺北市總決算平衡表列其他長期負債，屬公共債務部分為1,041億8,968萬餘元，包含臺北市政府舉借之非自償性債務餘額實際數898億元、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線等特別決算自償性債務餘額143億8,968萬餘元。至於債款目錄-公債、長期借款部分，係依據公共債務法第4條及第5條規定計列市政府在總預算、特別預算及營業基金、信託基金以外之特種基金所舉借1年以上之非自償性債務，列報截至111年底止，臺北市政府普通基金債務餘額決算數為1,543億6,046萬餘元，經本處審核結果，修正減列賒借收入保留數559萬餘元後，臺北市政府1年以上債務餘額決算審定數為1,543億5,487萬餘元（包含債務餘額實際結欠數898億元及賒借收入保留數645億5,487萬餘元），約占行政院主計總處112年5月26日公布之前3年度名目國內生產毛額（GDP）平均數（20兆1,874億餘元）之0.76％，低於公共債務法第5

表1　截至111年底止臺北市政府舉借債務餘額情形

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 合 計 | 普通基金債務餘額 |  |  | 非營業特種基金債務餘額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1年以上 |  | 未滿 1年 | 1年以上 |  | 未滿 1年 |
|  |  | 自償 | 非自償 |  | 自償 | 非自償 |  |
| 合 計 （占GDP比率） | 210,736,854 （0.93％） | 25,798,575 | 154,354,873 | － | 30,583,405 | － | － |
| 一、依公共債務法規定計算之債務餘額 （占前3年度GDP平均數比率） | 154,354,873（0.76％） | － | 154,354,873 | － | － | － | － |
| 二、參考IMF定義之債務餘額再加計： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）普通基金舉借債務餘額 | 25,798,575 | 25,798,575 | － | － | － | － | － |
| （二）市庫券及未滿1年短期借款 | － | － | － | － | － | － | － |
| （三）非營業特種基金舉借債務餘額 | 30,583,405 | － | － | － | 30,583,405 | － | － |

註：1.本表數據為審定數，1年以上非自償性債務餘額1,543億5,487萬餘元，包括實際數898億元、保留數645億5,487萬餘元（原列決算保留數經本處修正減列559萬餘元）。

2.行政院主計總處112年5月26日公布之111年度GDP及前3年度GDP平均數為22兆6,665億餘元、20兆1,874億餘元。

條第3項規定2.40422％之債限。若參考國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，簡稱IMF）定義，臺北市政府債務包括前述1年以上債務餘額決算審定數1,543億5,487萬餘元，加計普通基金自償性債務餘額257億9,857萬餘元及非營業特種基金自償性債務餘額305億8,340萬餘元，則合計共2,107億3,685萬餘元（表1）。

賒借收入保留數645億5,487萬餘元，包括97、100至102年度臺北市地方總決算賒借收入保留數511億1,433萬餘元，及臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期、臺北文化體育園區開發案等特別決算賒借收入保留數134億4,054萬餘元。

### 三、未來或有給付責任及調度款等

（一）依據111年度臺北市總決算總說明參、財務狀況之分析列示，截至111年12月31日止，各界關切未列入公共債務法債限規範之政府未來或有給付責任事項，預計將造成市府未來重大財務負擔支出約為2,003億5,771萬餘元（未含已認列之退休教職人員優惠存款差額利息應付費用8億1,469萬餘元），較110年度2,065億5,259萬餘元（未含已認列之退休教職人員優惠存款差額利息應付費用8億9,753萬餘元），減少61億9,487萬餘元（表2），逐項說明如下：

表2　臺北市政府未來或有給付責任及增減情形

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 111年度 | 110年度 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | 金額 | 金額 | 原因 |
| 合 計 | 200,357,715 | 206,552,592 | - 6,194,877 |  |
| 1.退休公教人員優惠存款差額利息 | 226,771 | 255,923 | - 29,152 | 主要係扣減部分退休公務人員111年優惠存款利息，及停發亡故退休人員優惠存款利息所致。 |
| 2.舊制公務人員退休金 | 64,070,080 | 66,615,808 | - 2,545,727 | 退休人員實際支領數。 |
| 3.舊制教育人員退休金 | 136,060,863 | 139,680,860 | - 3,619,996 | 退休人員實際支領數。 |

資料來源：摘自111年度臺北市總決算及臺北市政府主計處提供資料。

1.111年度退休公教人員優惠存款差額利息，其中公務人員部分預估為2億2,677萬餘元，依臺北市政府與臺灣銀行訂定契約，由該行先行墊付，該府依約將於112年6月30日前將款項給付該行。另同年度臺灣銀行先行墊付教職人員部分為8億1,469萬餘元（臺北市地方教育發展基金已悉數認列為應付費用），該府亦依約將於112年6月30日前將款項給付該行。

2.依據銓敘部委託精算報告，以110年12月31日為基準日，精（估）算未來30（111至140）年之公務人員退休撫卹新制實施前年資退休經費精算數據，須由臺北市政府負擔支出為702億7,400萬元，扣除截至111年底止已支付數62億391萬餘元後，未來應負擔金額約640億7,008萬餘元。

3.依據教育部委託精算報告，以110年12月31日為基準日，精（估）算未來30（111至140）年之各級政府退休教育人員退休經費精算數據，須由臺北市政府負擔支出為1,452億7,700萬元，扣除截至111年底止已支付數92億1,613萬餘元後，未來應負擔金額約1,360億6,086萬餘元。

（二）臺北市政府依臺北市市庫自治條例第7條規定，向特定用途專戶存款或基金調度資金1,008億2,059萬餘元（表3）。

表3　截至111年底止臺北市政府調度情形

單位:新臺幣千元

| 合 計 | 特定用途專戶存款 | 基 金（註1） |
| --- | --- | --- |
| 100,820,599 | 17,345,987 | 83,474,612 |

註：1.不包含已納入集中支付之地方教育發展基金49億5,762萬餘元。

2.資料來源：整理自111年度臺北市政府財政局提供資料。

（三）府屬機關（基金）積欠臺北市共同管道基金先行墊付之工程經費3億2,942萬2,942元、機關（基金）積欠地價稅及房屋稅2,317萬1,004元、臺北市債務基金墊付自償性債務利息費用1,733萬2,059元、應付勞工保險給付損失賠償74萬5,180元及應付訴訟費用、賠償暨法定利息271萬5,642元，合計3億7,338萬6,827元。

## 肆、營業基金決算之審核

| 表1 產銷（營運）計畫執行情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 營業基金 單位數 | 產銷（營運） 計畫項數 | 未達預計 目標項數 | 已達預計 目標項數 |
| 合計 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 財政局 | 1 | 2 | 2 | － |
| 交通局 | 1 | 1 | 1 | － |
| 臺北自來水事業處 | 1 | 2 | 2 | － |
| 捷運工程局 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 資料來源：整理自臺北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告。 |  |  |  |  |

111年度附屬單位決算及綜計表營業部分，計列附屬單位決算4單位，其營業收支經本處審核修正淨增列收入1,527萬餘元（增列1,528萬餘元，減列2,379元），審定總收入256億2,851萬餘元，總支出234億6,156萬餘元，收支相抵，淨利為21億6,695萬餘元（圖1），較預算增加1億7,250萬餘元，約為8.65％，主要係臺北自來水事業處因雨水量較多，購買原水費用減少，暨折舊與設備修護費、物料支出等較預計減少所致。產銷（營運）計畫有7項，實施結果，各市營事業尚能本企業化經營原則，提高產銷營運（業務）量，並抑減成本費用，增裕公庫收入，惟仍有6項（表1）主要係臺北市動產質借處因黃金價格上漲，民眾贖回意願高，流當量減少，質借物品處理未如預期；臺北大眾捷運股份有限公司因旅運量較預計減少，票務收入隨減；臺北自來水事業處因外界用水需求及支援台灣自來水股份有限公司水量未如預期而減少售水量，暨配合售水量減少配水量；臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金因應新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情，提供承租戶租金減免措施，投資性不動產收入隨減等，致未達預計目標；固定資產之建設改良擴充計畫，111年度決算支用數49億9,163萬餘元，較可用預算數減少42億4,463萬餘元，約45.96％，主要係部分計畫因土地開發案受文資審議期程需時，或採購案未如預期決標，或受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情等影響，執行進度落後所致。

上述4家市營事業，除配合政策執行任務因素外，經以預算盈虧達成情形作為評比標準，淨利較預算減少者，為臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金獲有淨利7億4,655萬餘元，較預算淨利8億8,048萬餘元，減少1億3,393萬餘元，主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，減免公有不動產承租戶租金，投資性不動產收入較預計減少，惟相關成本抑低金額不及收入減幅所致。

另本處依決算法第23條規定審核各事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、5條捷運營運路線中，淡水信義線及板南線獲有盈餘，惟盈餘下降，文湖線、松山新店線及中和新蘆線等3條路線為虧損且金額龐鉅，有待檢討改善營運：臺北大眾捷運股份有限公司以提供大眾捷運服務為主要業務，自85年3月28日首條木柵線通車，營運已逾25年，計有文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線等5條捷運路線，運輸本業虧損金額已由107年度13億5,596萬餘元增至111年度15億7,416萬餘元，其中淡水信義線及板南線每年運輸本業雖獲有盈餘，惟盈餘下降；文湖線、松山新店線及中和新蘆線等3條路線每年運輸本業皆虧損，111年度已分別虧損12億2,702萬餘元、6億2,563萬餘元及11億5,564萬餘元。有關獲利減少或虧損主因，係同期間客運人次以文湖線減少32.94％最多、板南線減少31.12％次之、淡水信義線減少24.53％再次之所致，惟該公司尚未針對各路線運輸本業盈虧及客運人次減少情形適時檢討，有待研謀改善。（詳乙－79頁）

二、為監控捷運場站空氣品質，捷運公司列管檢測捷運地下段暨高架車站PM2.5及PM10懸浮微粒，其中有35站之空氣品質數據惡化，及未就高濃度區域量測懸浮微粒等情，有待檢討改善：為提升大眾捷運系統旅運服務環境品質，臺北大眾捷運股份有限公司採自主管理檢測74站捷運地下段暨高架車站懸浮微粒PM2.5及PM10等2項室內空氣污染物。經查該公司近107至111年度檢測數值，發現近2年度計有13站未辦理檢測車站內懸浮微粒PM2.5及PM10數值，而近5年度已檢測車站中亦有35站懸浮微粒PM2.5及PM10之檢測數值逐次升高惡化情形。另該公司檢測PM2.5及PM10區域主要皆位於車站詢問處、刷卡出入口附近及大廳層中間區域等相對開放場域，未針對易造成懸浮微粒濃度增加之軌道旁或月臺等候層進行檢測，有待檢討改善。（詳乙－80頁）

三、疏於列管智慧水表讀表異常案件廠商修復天數，滋生未依約扣罰情事，另智慧水表營運測試案之給付價金標準未留存評估資料，且僅1成智慧水表用戶設定異常警訊通知，均待檢討改善：臺北自來水事業處為減少抄表時對用戶干擾，自104年起推動智慧水表，截至111年底止累計共安裝50,158只，總建置經費2億6,952萬餘元。經查該處針對智慧水表讀表異常案件，疏於列管通知承商修復智慧水表日期、承商處理天數等，致未依約扣罰；另辦理「109年智慧水表營運測試採購案」，約定廠商履約之付款條件有關傳輸率及正確率須達標準部分，亦未留存評估佐證資料；復查建置「智慧水管家」系統提供民眾用水與警訊資訊服務，截至111年10月4日止，僅1成智慧水表用戶設定聯絡資訊及用水異常之警示管理，均有待檢討改善。（詳乙－166頁）

四、臺北市設有自來水直飲臺以便利民眾使用，惟間有未依規定期限檢測衛生狀況，有待檢討改善，以維民眾用水安全：截至111年6月止，臺北自來水事業處供水轄區內共設置666座直飲臺接用自來水供民眾使用，依規定須每3個月檢測大腸桿菌群。嗣受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，避免使用直飲臺之民眾飛沬及接觸感染，曾於109年及110年間二度暫停使用2個月餘及6個月，惟相關直飲臺於重啟前皆未檢測大腸桿菌群，或於重啓後當日或翌日或數月後始再檢驗大腸桿菌群，有待檢討改善。（詳乙－167頁）

以上，各營業基金營運待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本處已列管繼續注意其改善成效。

## 伍、非營業特種基金決算之審核

111年度附屬單位決算及綜計表非營業部分，計列附屬單位決算27個基金單位，審核結果，綜計修正增列收入（含基金來源）4億6,280萬餘元，減列支出（含基金用途）458萬餘元，審定總收入（含基金來源）1,803億2,708萬餘元，總支出（含基金用途）1,668億1,334萬餘元，賸餘135億1,374萬餘元，較預算增加13億925萬餘元，約10.73％，其中：一、作業基金11個單位，計減列支出108萬餘元，審定總收入347億955萬餘元，總支出278億323萬餘元，賸餘69億632萬餘元，較預算減少17億3,960萬餘元，約20.12％（圖1），主要係臺北市都市更新基金因都市計畫變更回饋代金收入較預期減少所致。111年度賸餘之基金有8個單位，共計賸餘72億6,372萬餘元；短絀之基金有3個單位，共計短絀3億5,740萬餘元。二、債務基金1個單位，審定基金來源640億9,474萬餘元，基金用途640億9,787萬餘元，短絀312萬餘元，與預算賸餘相距629萬餘元（圖2），主要係臺北市債務基金支付公債發行費用及債務利息較預計增加所致。三、特別收入基金15個單位（含259個分預算），綜計增列來源4億6,280萬餘元，減列用途350萬餘元，審定基金來源815億2,278萬餘元，基金用途749億1,224萬餘元，賸餘66億1,054萬餘元，較預算增加30億5,516萬餘元（圖3），主要係臺北市容積代金基金收獲容積移轉申請案申請人繳納之容積代金收入較預計增加，及臺北市大眾捷運系統建設基金因相關土木建築工程區段標、電梯及電扶梯工程標流標，影響作業期程，基金用途減少所致。111年度賸餘之基金有8個單位，共計賸餘76億7,599萬餘元；短絀之基金有7個單位，共計短絀10億6,544萬餘元。

上述27個非營業特種基金本年度總收支（含基金來源、用途）規模達3,471億4,043萬餘元，除債務基金為籌措財源供償還債務本息不列入評比外，其餘作業基金與特別收入基金因屬性各有不同，爰分就基金特性擇選不同之評比標準予以評核。其中作業基金係以審定餘絀及主要營運計畫達成情形作為評比標準，經就11個作業基金予以評核結果，尚無主要營運計畫執行率達8成且賸餘較預算數增加者；亦無短絀較預算增加（含預算賸餘而實際短絀）者。至特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作為評比標準，經就2個特別收入基金下設之259個分預算單位，連同13個未設分預算之特別收入基金，共計272個單位予以評核結果，111年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途執行率較高之前3名，分別為臺北市松山區敦化國民小學、臺北市信義區永吉國民小學及臺北市立北投國民中學；基金用途執行率較低之前3名，分別為臺北市大眾捷運系統建設基金、臺北市水污染防治基金及臺北市產業發展基金（表1）。

| 表1 111年度臺北市特別收入基金用途執行率排名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |
| 基金名稱 | 基金用途 |  |  |
|  | 預算數 | 審定數 | 執行率 |
| 基金用途執行率較高前3名 |  |  |  |
| ＊1.臺北市松山區敦化國民小學 | 780 | 767 | 98.34 |
| ＊2.臺北市信義區永吉國民小學 | 88 | 86 | 97.93 |
| ＊3.臺北市立北投國民中學 | 400 | 390 | 97.47 |
| 基金用途執行率較低前3名 |  |  |  |
| 1.臺北市大眾捷運系統建設基金 | 7,941 | 2,486 | 31.31 |
| ＊2.臺北市水污染防治基金 | 0.1 | 0.03 | 39.00 |
| 3.臺北市產業發展基金 | 526 | 235 | 44.83 |
| 註：1.表列註記＊之基金為分預算單位。 2.表列基金用途執行率較高之基金，其評比標準係以111年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途審定數不超過預算數者為限。 3.資料來源：整理自臺北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告、各基金附屬單位決算。 |  |  |  |

| 表2 111年度臺北市非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 基金數 | 營運（業務） 計畫項數 | 未達預計目標項數 |  | 已達預計 目標項數 |
|  |  |  | 未執行 計畫項數 | 較預計目標減少項數 |  |
| 合計 | 27 | 56 | 1 | 35 | 20 |
| 人事處 | 1 | 1 | － | 1 | － |
| 財政局 | 2 | 3 | － | 3 | － |
| 教育局 | 2 | 10 | － | 1 | 9 |
| 產業發展局 | 4 | 6 | － | 5 | 1 |
| 工務局 | 2 | 2 | － | 1 | 1 |
| 交通局 | 1 | 4 | － | 4 | － |
| 社會局 | 1 | 1 | － | 1 | － |
| 勞動局 | 2 | 5 | － | 3 | 2 |
| 衛生局 | 1 | 3 | － | 2 | 1 |
| 環境保護局 | 1 | 6 | － | 3 | 3 |
| 都市發展局 | 4 | 5 | － | 3 | 2 |
| 文化局 | 2 | 3 | － | 3 | － |
| 地政局 | 2 | 3 | 1 | 2 | － |
| 捷運工程局 | 2 | 4 | － | 3 | 1 |
| 註：1.111年度未執行計畫為臺北市實施平均地權基金之市地重劃，因都市發展局重新檢討內湖區第九期重劃區市地重劃案之都市計畫內容及開發方式，爰未執行。 2.資料來源：整理自臺北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告。 |  |  |  |  |  |

| 表3 111年度臺北市非營業特種基金執行率未達3成之營運（業務）計畫項目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 營運（業務）計畫項目 | 辦理之基金 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 計畫執行率％ |
| 市地重劃 | 臺北市實施平均地權基金 | 元 | 67,021 | － | 未執行 |
| 環狀線東環段路網建設計畫 | 臺北市大眾捷運系統建設基金 | 元 | 5,512,285 | 10,840 | 0.20 |
| 環狀線北環段及南環段路網建設計畫 | 臺北市大眾捷運系統建設基金 | 元 | 11,466,632,586 | 2,486,263,366 | 21.68 |
| 公教人員急難貸款 | 臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金 | 件 | 13 | 3 | 23.08 |
| 註：1.本表係按計畫執行率由最低至最高之順序排列。 2.資料來源：整理自臺北市總決算附屬單位決算及綜計表。 |  |  |  |  |  |

另各基金111年度56項主要營運（業務）計畫（表2）執行結果，已達預計目標者20項，約35.71％；未達預計目標者36項，約64.29％，其中臺北市實施平均地權基金之市地重劃，因都市發展局重新檢討內湖區第九期重劃區市地重劃案之都市計畫內容及開發方式，致未執行；臺北市大眾捷運系統建設基金之環狀線東環段路網建設計畫，因東環段綜合規劃報告尚未經行政院核定，廠商遴選作業無法執行；又該基金之環狀線北環段及南環段路網建設計畫，則因相關土木建築工程區段標、電梯及電扶梯工程標流標，影響作業期程；臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金之公教人員急難貸款，因申辦人數未如預期，執行率未達3成（表3）。本處依決算法第23條規定審核各基金之事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、推行雙語教育以提升學生素質，惟師資盤點及儲備情形未盡周妥，且部分學校尚未能善用中央建置英語線上平臺強化學生自主學習能力，均待研謀改善，以提升雙語教學品質：教育局為培養具國際觀雙語新世代，自106學年度起逐步推動雙語實驗課程計畫，預計於115學年度達成全數市立國中小皆轉型為雙語課程學校之目標，111年度於臺北市地方教育發展基金編列預算8,231萬餘元，持續辦理雙語教育推動事宜，截至111學年度止，臺北市立國中小已有78所學校轉型為雙語學校，占國中小總校數209所之37.32％，113所學校參與雙語課程前導。經查執行情形，核有：（一）為補齊及強化雙語師資，已採行多元管道充實雙語師資陣容，惟師資聘用及增能情形均未盡理想，且未妥為規劃雙語課程前導學校轉型進程及雙語師資分年需求；（二）採CLIL模式推動雙語課程，已具雛型，惟尚未針對雙語教育施行後是否影響英語學習低成就學生學科學習表現落差問題，視機進行瞭解，並研擬具體配套措施；（三）臺北市立中小學生自主運用Cool English英語線上學習平臺，提升英語能力者日益增加，惟報名參賽學校偏低等情事，均待研謀改善。（詳乙－51頁）

二、市場處辦理中崙市場BOT案，契約所訂主體事業產權移轉時點，存有疑義，惟遲未釐清妥處，且營運後未積極催收權利金及土地租金差額，影響市府權益，亟待檢討改善：市場處（臺北市市場發展基金）規劃辦理「臺北市公有中崙市場徵求民間參與公共建設BOT計畫案」，於98年2月5日由臺北市政府與民間機構簽訂投資契約，總投資金額15億5,762萬元。經查履約及監督管理情形，核有：（一）市場處於投資契約簽約後經雙方同意調增固定營運權利金及新增浮動營運權利金，惟未積極任事，延宕5年始簽訂增補契約，致生固定營運權利金延後繳納情事；對於投資契約書與設定地上權契約所訂主體事業產權移轉時點之條款相互競合，衍生履約爭議，遲未釐清妥處，迄逾4年餘，經民間機構向財政部函釋獲復後，該處始同意移轉產權；（二）市場處自附屬事業營運日起，迄未依約要求民間機構於營運前應提送經營管理計畫；復未按營運期計價基準催收土地租金差額，甚且同意民間機構以經營獲利不佳等由延後繳付營運權利金後，仍未積極催繳，損及市府權益等情事，均有待檢討改善。（詳乙－62頁）

三、為因應高齡化社會長期照護需求，持續推動一國中學區一日照中心，惟布點進度未達預計，有待檢討改善，以加強服務民眾：社會局為配合中央政府因應我國人口老化及改善社區內失能失智長輩使用日間照顧服務近便性等問題，111年度賡續配合推動「一國中學區一日照中心」政策，並於臺北市公益彩券盈餘分配基金編列預算6,640萬元，辦理「補助設置社區式長照機構試辦計畫」，鼓勵民間設置老人日間照顧服務中心（下稱老人日照中心），期於113年達成政策目標。經查執行情形，核有：（一）截至111年12月底止，全臺北市72個國中學區，雖有48個學區（占66.67％），已開辦55家老人日照中心，惟仍有6個學區未覓得場地布建，又籌設規劃中之18個學區，間有部分場址須配合社會住宅或學校EOD案參建工程進度等，迨113年以後方能開辦，無法於113年達成一國中學區一日照中心目標；（二）據該局推估112年臺北市老人日照中心資源布建情形，雖尚能滿足全市失能民眾使用需求，惟各行政區資源配置，間有供需失衡狀況，致部分地區民眾無法就近使用日照服務資源，且將增加日照資源豐沛地區業者未來經營困難風險等情事，均有待檢討改善。（乙－88頁）

四、輔導進用足額身心障礙者之義務單位家數雖有增加，惟未足額進用情形改善程度有限，允待研謀因應，以保障身心障礙者就業權益：臺北市勞動力重建運用處（臺北市身心障礙者就業基金）為促進身心障礙者就業，109至111年度分別專案輔導58家、60家、845家義務單位，惟109至111年度臺北市未足額進用身心障礙者之義務機關（構）仍分別有828家、826家、837家，占當年度義務機關（構）之比率自109年度之20.14％微幅下降至111年度19.99％，且未足額進用人數介於1,154人至1,180人間，改善程度有限，輔導成效仍待提升，有待研謀因應。（詳乙－103頁）

五、辦理斯文里三期整宅公辦都更工程，同意承商將產出之剩餘土方交換地點由臺北商港調整至北投士林科技園區，未依約扣除承商因土方交換地點變更可減省之履約費用537萬餘元：臺北市政府為促進住宅土地有效開發，由都市更新處經管之臺北市都市更新基金編列預算，於107年決標辦理「大同區斯文里三期整宅公辦都更統包工程」，決標金額9億4,296萬餘元，嗣委由都市發展局代辦履約管理作業。經查都市更新處及都市發展局於108年7月同意承商所請，將本工程剩餘土方交換地點由臺北商港變更至北投士林科技園區，自工地至土方交換地點之運距由約25.3公里，縮短為約6.2公里，傾卸貨車運輸時數及駕駛員工作時數均隨之減少，從而減省承商運輸費用，惟都市更新處及都市發展局卻未依工程契約規定，自契約價金中扣除承商因土方交換地點變更，運距縮短所減省之運輸費用，致溢付價金537萬餘元，有待檢討。（乙－129頁）

以上，各非營業特種基金運作之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本處已列管繼續注意其改善成效。

## 陸、決算審核綜合成果

111年度臺北市總決算暨附屬單位決算及綜計表，經本處審核結果，茲就財務審計、績效審計及稽察違失構面，摘其要者，綜合分述如次：

### 一、財務審計

（一）審核決算情形

1.臺北市總決算審核結果，歲入決算經修正增列1,253萬餘元，歲出決算經修正淨減列733萬餘元（增列446萬餘元，減列1,179萬餘元）。

2.營業基金決算審核結果，綜計修正增列收入1,527萬餘元。

3.非營業特種基金決算審核結果，綜計修正增列收入（含基金來源）4億6,280萬餘元，減列支出（含基金用途）458萬餘元。

（二）審核稅捐稽徵事務情形

稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，經派員查核結果，間有法令適用不當或計算錯誤，通知各管稽徵機關查明依法處理，111年度補徵稅款734件，計1,357萬餘元。

（三）稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定，或設計疏失、估驗不實、監造不周及施工不符等情形，通知各該機關查明並依法或依約處理，111年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計3,594萬餘元。

### 二、績效審計

（一）增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以作為決定下年度施政方針之參考。本處對臺北市政府所提建議意見計有10項（詳乙－3至9頁），分述如次：

1.近期非稅收入減少、歲入歲出賸餘下降，復因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情提出減租及降稅等短期紓困措施，影響市府歲收，允待加強運用現有資源，妥謀財政措施，以提升財政效能。

2.以前年度歲出經費轉入下年度繼續執行之數額已下降，惟仍有部分機關未結清比率逾5成，另歲出應付保留數中專案保留比率約3成，允待繼續加強執行。

3.作業基金賸餘解繳市庫金額占年度賸餘之比率略低，鑑於持有現金及約當現金數額龐鉅，尚待運用或研酌增加繳庫數額，俾使資源有效配置。

4.持續辦理施政計畫管考，以掌握執行進度，惟部分計畫預算執行率欠佳或執行進度落後，有待研謀善策，提升施政績效。

5.為因應新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情衝擊相關產業，推動振興經濟刺激消費措施，經核台北熊好住宿券及運動券等計畫效益，間有未符預期，均待研謀改善。

6.委外經營社會福利機構，提供市民多元照顧服務，惟間有權利金計算方式未臻一致，或營運品質欠佳，或監督管控機制未臻周延等情，允應檢討改善，以提升市有財產營運績效。

7.提振商圈之補助機制，存有部分商圈增加之營業額低於補助金額，另獲相同補助金額之商圈，營業額提升數差距懸殊，有待檢討改善，以提升補助成效。

8.委託捷運公司經營貓空纜車，惟多年營運虧損，相關抑低成本及提振收入措施成效欠佳，有待檢討改善，以提升營運績效。

9.維護校園用電安全、提供學生良好學習環境，經配合前瞻基礎建設計畫辦理冷氣裝設及電力系統改善，惟間有計畫執行進度落後等情事，有待加強辦理。

10.市府轄區外權屬土地被占用之筆數與面積遞增，另各機關占用國有非公用土地計112筆，尚未完成撥用程序、取得土地合法使用權源等，有待加強清理，落實土地管用合一。

（二）未盡職責或效能過低事項之查報

考核臺北市政府各機關績效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於111年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者計3件（陳報期間為111年1月1日至12月31日）。茲摘述如次：

1.捷運工程局代辦臺北藝術中心興建工程，核有原主體工程終止契約重新發包後，未督促接續工程廠商依施工網圖期程儘速辦理，且未就原主體工程已計價未取回之材料訂定處理期限進行控管，造成原非要徑之部分工項，因材料取得施作延遲反成為要徑工項，影響整體工程進度；未督促接續廠商就既有外牆玻璃帷幕等加強保護工作及明確責任劃分，致遭外力破壞須耗費鉅資更換，卻無法釐清賠損責任等，不僅嚴重耽延計畫整體進度，並衍生延遲管理費及修復玻璃帷幕等不經濟支出；未正視鋼結構耐火性能之重要性，施工過程疏於督促監造單位確實審查防火材料之適用性與監督廠商施工，迨經本處查核發現室外用防火塗料未取得使用許可、防火被覆材抗壓強度不足等情事，復未即通知廠商限期改善，並依約究責，未盡施工履約監督職責。

2.市場處辦理臺北市公有中崙市場徵求民間參與公共建設BOT計畫案，民間投資金額15億餘元，核有於投資契約簽約後經雙方同意調增固定營運權利金及新增浮動營運權利金，惟未積極任事，延宕5年始簽訂增補契約，致生固定營運權利金延後繳納情事；對於投資契約書與設定地上權契約所訂主體事業產權移轉時點之條款相互競合，衍生履約爭議，遲未釐清妥處，迄逾4年餘，經民間機構向財政部函釋獲復後，該處始同意移轉產權，行政作業嚴重失當；自附屬事業營運日起，迄未依約要求民間機構於營運前應提送經營管理計畫；復未催收營運期土地租金差額，甚且同意民間機構以經營獲利不佳等由延後繳付營運權利金後，仍未積極催繳，致民間機構欠繳權利金等達3,995萬餘元，損及市府權益。

3.市場處及工務局新建工程處辦理臺北市成功市場改建工程，總工程經費11億6,552萬餘元，核有於改建工程設計成果審查過程，未查察新建市場地下停車場車道出入口設計位置與規劃設置中繼市場部分區域重疊，將致攤商遷入新建市場後，仍須俟中繼市場拆除及停車場車道出入口完成施作，始能順利營運，影響攤商營運時程，迄改建工程第1次招標期間始調整設計及更正招標公告；復工務局新建工程處未妥善考量本工程原地改建工期甚長、須經攤商兩階段安置及搬遷等特性，妥適訂定合理工程預算及物價指數條款，歷經6次招標始決標，嚴重影響市場改建執行期程；市場處未盱衡設施服務對象需求，針對中繼市場妥為進行符實之調查與預測，肇致工程規劃設計及施工階段，迭因自治會、攤商及里民意見而變更中繼市場量體規模、攤位配置及設備功能，耽延工程執行期程7.5個月且增加建造經費，並衍生設計、施工不經濟支出及履約爭議情事。

另本處於審核報告審編期間（112年1月1日至6月30日）依法報告監察院者，計有教育局及工務局新建工程處等機關辦理臺北市萬華區新和國民小學校舍整體改建工程1 件。

（三）監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關單位預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共計6類116項（表4，甲－40頁）：

1.對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有內政部按月提供亡故除戶資料檔，以供未辦繼承登記土地及建築改良物列冊管理作業，惟地政局未據上開資料清查逾期辦理繼承登記案件，有待檢討改善；都市發展局未能有效督導市府捐助成立之財團法人臺北市都市更新推動中心核發相關人員薪資與獎金，有待檢討改善；都市更新基金貸款行政法人臺北市住宅及都市更新中心推動斯文里二期公辦都更案，經費運用與監督管理考核作業未臻嚴謹，有待檢討改善等3項。

2.對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有總預算執行結果為賸餘，保留金額亦有下降，惟歲出專案保留比率達2成，以前年度歲入歲出未結清數尚屬龐鉅，有待賡續加強預算執行，提升資源運用效能；為發展智慧城市，建立臺北市智慧城市產業場域實驗試辦計畫，惟尚乏直接串聯民眾意見之管道，且實證案件採購前未妥為評估成本效益及考量使用者需求，致落地率未及3成，另有4成採購案件未能完整發揮功能或停用等情，均待積極研謀改善措施；為因應高齡化社會長期照護需求，持續推動一國中學區一日照中心，惟布點進度未達預計，有待檢討改善，以加強服務民眾等68項。

3.對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有市區外之權屬非公用土地，間有土地現況與都市計畫使用分區不符或處於閒置狀態，有待檢討妥處，強化市有土地管理機制；為提升公共服務水準及有效活化市產，辦理運動場館（地）促參案或公開招（標）租案，惟計收增額土地租金方式及審查廠商投資計畫情形，核與規定有間，且擬訂部分標租案底價及契約規範，亦有未臻周妥情事，允應檢討改善；衛生局列管臺北市防疫物資數量，間有醫療機構庫存量低於安全儲備量，或未追蹤受贈電子體溫計配發情形等，有待檢討改善等17項。

4.對於產銷營運管理提出意見者，計有5條捷運營運路線中，淡水信義線及板南線獲有盈餘，惟盈餘下降，文湖線、松山新店線及中和新蘆線等3條路線為虧損且金額龐鉅，有待檢討改善營運；辦理軍眷水費優待措施，間有軍眷優待用戶地址為營業處所者，有待檢討處理；庇護工場辦理身障者就業轉銜服務整體成效未明顯提升，且部分庇護工場營運持續虧損，有待輔導研謀改善等4項。

5.對於採購作業提出意見者，計有部分機關辦理採購案件審標作業，發生不同投標廠商間投標文件涉有重大異常關聯，惟未詳加查察妥處，允宜研擬具體改善措施，以維採購公正公平；為強化堤外區域安全監控，辦理4G無線傳輸攝影機系統建置採購案，惟未依原規劃將監視器設置於堤外區域，且未掌握監視系統實際運作情形及落實督導考核作業，有待檢討改善；水利工程處為維護河濱公園及河岸環境設施，辦理委託維護管理服務採購案，惟履約期間廠商提送之估驗計價文件，存有不同時、點之維護照片雷同情形，有待檢討改善等18項。

6.對於事務管理及其他事項提出意見者，計有臺北市政府成立臺北流行音樂中心及臺北表演藝術中心，有助培育及厚植臺灣音樂展演實力，惟財務仍多仰賴市府挹注，且間有年度自籌款未達目標等情，有待督促增裕自籌財源；土地登記損害申請審議與賠償案件遞增，且逾半數肇因於地籍圖重測計算面積有誤，有待積極釐正地籍資料並防範登記錯誤、遺漏，以保障維護民眾權益；產業發展局為掌握會展基金會營運管理成效，辦理之營運績效審查會議，未追蹤以往年度檢討意見之改善情形，有待檢討改善等6項。

### 三、稽察違失

（一）移送檢調機關偵辦者

本處於審核報告審編期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日）移送檢調機關偵辦並報告監察院者 1 件，係臺北市大安區○○國民小學辦理○○設備採購執行情形。因內容屬密件，不予摘述。

（二）通知各機關查明經處分者

各機關人員核有財務上違失，經通知查明處理業經處分，於111年度報告監察院備查者3件（表1），受處分人員共計10人次，均核予申誡處分（表2，陳報期間為111年1月1日至12月31日）。另本處於審核報告審編期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日）通知各該機關查明處理業經處分之違失案件5件（表 3），受處分人員共計9人次，其中記過者 1人次、申誡者8人次。本處對於通知各機關查處者，均要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核，以期更能有效發揮審計功能。

| 表1 審計部臺北市審計處於111年度通知機關查明處分案件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 案名 |  |  |  |  |
| 1 | 臺北市立聯合醫院辦理藥品採購與庫存管理情形案。 |  |  |  |  |
| 2 | 臺北自來水事業處辦理第二原水輸水幹線相關工程巨額採購使用情形及效益分析提報案。 |  |  |  |  |
| 3 | 環境保護局辦理北投垃圾焚化廠地磅站車輛管制作業案。 |  |  |  |  |
| 表2 審計部臺北市審計處於111年度通知機關查明處分彙計 |  |  |  |  |  |
| 一、按主管機關別 |  |  |  |  |  |
| 主管機關 |  | 件數 | 受處分人次 |  |  |
|  |  |  | 小計 | 記過 | 申誡 |
| 合計 |  | 3 | 10 | － | 10 |
| 衛生局 |  | 1 | 7 | － | 7 |
| 臺北自來水事業處 |  | 1 | 2 | － | 2 |
| 環境保護局 |  | 1 | 1 | － | 1 |
| 二、按案情別 |  |  |  |  |  |
| 疏失原因 |  | 件數 | 受處分人次 |  |  |
|  |  |  | 小計 | 記過 | 申誡 |
| 合計 |  | 3 | 10 | － | 10 |
| 採購作業疏失 |  | 2 | 9 | － | 9 |
| 內部稽（審）核疏失 |  | 1 | 1 | － | 1 |
| 表3 審計部臺北市審計處於112年1月1日至6月30日通知機關查明處分案件 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 案名 |  |  |  |  |
| 1 | 捷運工程局代辦臺北藝術中心興建工程執行情形案。 |  |  |  |  |
| 2 | 環境保護局辦理委外拖吊暨處理廢棄汽機車採購案。 |  |  |  |  |
| 3 | 警察局辦理違反毒品危害防制條例罰鍰之應收款項註銷案。 |  |  |  |  |
| 4 | 臺北自來水事業處辦理一清幹管（中、永和成功路PCCP）備援幹管統包工程執行情形案。 |  |  |  |  |
| 5 | 臺北市大安區○○國民小學辦理○○設備採購執行情形案。 |  |  |  |  |

### 四、110年度重要審核意見追蹤查核概述

本處於110年度審核報告提列之重要審核意見計有119項（表4），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者14項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者105項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見14項（詳乙、決算審核結果），本處均已列管注意追蹤其辦理情形。

表4　審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形

| 主管機關名稱 | 111年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 110年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 | 分類（註2） |  |  |  |  |  | 項數 合 計 | 仍待繼 續改善 | 處理中 | 已改善辦 理(註3) |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 116 | 3 | 68 | 17 | 4 | 18 | 6 | 119 | 14 | － | 105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | （11.76%） |  | （88.24%） |
| 市議會主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 市政府主管 | 20 | － | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 | 5 | － | 9 |
| 民政局主管 | 3 | － | 2 | － | － | 1 | － | 3 | － | － | 3 |
| 財政局主管 | 6 | － | 4 | 2 | － | － | － | 6 | 1 | － | 5 |
| 教育局主管 | 7 | － | 5 | 1 | － | － | 1 | 7 | － | － | 7 |
| 產業發展局主管 | 6 | － | 5 | － | － | － | 1 | 7 | － | － | 7 |
| 工務局主管 | 6 | － | 4 | － | － | 2 | － | 8 | － | － | 8 |
| 交通局主管 | 8 | － | 3 | 3 | 1 | 1 | － | 7 | － | － | 7 |
| 社會局主管 | 7 | － | 6 | － | － | 1 | － | 8 | 2 | － | 6 |
| 勞動局主管 | 6 | － | 5 | － | 1 | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 警察局主管 | 3 | － | － | 2 | － | 1 | － | 4 | － | － | 4 |
| 衛生局主管 | 2 | － | 1 | 1 | － | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 環境保護局主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 都市發展局主管 | 8 | 2 | 3 | － | － | 3 | － | 8 | 1 | － | 7 |
| 文化局主管 | 7 | － | 2 | 3 | － | － | 2 | 7 | 1 | － | 6 |
| 消防局主管 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 臺北翡翠水庫管理局主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 觀光傳播局主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 3 | 1 | － | 2 |
| 地政局主管 | 4 | 1 | 2 | － | － | － | 1 | 4 | － | － | 4 |
| 兵役局主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 臺北自來水事業處主管 | 4 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | － | 5 | － | － | 5 |
| 體育局主管 | 3 | － | 1 | 1 | － | 1 | － | 5 | 1 | － | 4 |
| 資訊局主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 法務局主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 捷運工程局主管 | 5 | － | 2 | 1 | － | 2 | － | 5 | 1 | － | 4 |
| 統籌支撥科目 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 第二預備金 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |

註：1.臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期，111年度特別決算審核報告另計列8項重要審核意見。

2.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

3.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。