四、財政部印刷廠

財政部印刷廠成立於38年3月24日，主要業務為承印各機關學校暨財稅等單位委託之預決算書、書刊及管制性安全防偽印件等，及依統一發票使用辦法，辦理統一發票之印製及發售。截至111年底止，資本額7億1,500萬元，員工人數135人。111年度印製發售統一發票2,853萬餘本、表格什件993萬餘張。

茲將財政部印刷廠111年度決算經本部審核結果說明如次：

（一）　業務計畫實施情形之查核

1.　產銷計畫　111年度生產及銷售計畫，主要有統一發票產銷等4項，其中達成預計目標者3項，未達預計目標者1項，其原因列表分析如次：

| 計畫名稱 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ |  |
| （1）生產計畫 |  |  |  |  |  |  |
| Ａ.統一發票 | 本 | 27,987,169 | 27,775,755 | - 211,414 | - 0.76 | 受政府積極推動電子發票政策影響，印量隨減。 |
| Ｂ.表格什件 | 張 | 9,149,300 | 9,167,224 | 17,924 | 0.20 | 投入印製高雄券及疫苗文宣品等印件，配合增產。 |
| （2）銷售計畫 |  |  |  |  |  |  |
| Ａ.統一發票 | 本 | 27,987,169 | 28,536,120 | 548,951 | 1.96 | 因應市場需求增加銷售。 |
| Ｂ.表格什件 | 張 | 9,149,300 | 9,938,057 | 788,757 | 8.62 | 投入印製高雄券及疫苗文宣品等印件，銷量隨增。 |

2.　固定資產之建設改良擴充計畫　111年度固定資產建設改良擴充預算數1,579萬元，連同110年度轉入數916萬餘元，合計可用預算數2,495萬餘元，均屬一般建築及設備。決算支用數2,355萬餘元，較可用預算數減少139萬餘元，約5.61％，主要係購置設備結餘款所致。未支用數中50萬餘元，業經報准保留轉入以後年度繼續執行。

（二）　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，營業利益7,040萬餘元，營業外利益718萬餘元，稅前淨利7,758萬餘元，經減除所得稅費用1,551萬餘元後，審定本期淨利為6,207萬餘元。

上述營業利益較預算數增加1,392萬餘元，稅前淨利亦較預算數增加1,963萬餘元，主要係接獲印製高雄券及疫苗文宣品等印件所致。

（三）　盈虧撥補之審定

1.　盈虧之審定　111年度原編決算稅前淨利7,758萬7,614元，行政院彙編決算照數核定，經本部審核結果，尚無不合，審定111年度決算稅前淨利亦為7,758萬7,614元，減除所得稅費用1,551萬7,522元，本期淨利6,207萬92元。

2.　課稅所得之審定　上列稅前淨利，依行政院核定及本部審核結果，照稅法規定，課稅所得為7,758萬7,614元，應繳納所得稅為1,551萬7,522元。

3.　盈虧撥補　111年度審定本期淨利6,207萬92元，連同累積盈餘1億348萬6,851元，合計1億6,555萬6,943元，依法分配如次：（1）分配中央政府官息紅利8,749萬4,000元；（2）未分配盈餘7,806萬2,943元係按行政院核定暫列，留待以後年度分配。

（四）　現金流量之查核

111年度期初現金及約當現金2億686萬餘元，經營業、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增4,322萬餘元，期末現金及約當現金為2億5,009萬餘元。其現金及約當現金淨增數與預算淨減數6,381萬餘元，相距1億703萬餘元，主要係應收款項收現數較預計增加所致。又營業活動之淨現金流入1億4,857萬餘元，主要係應收款項收現；投資活動之淨現金流出2,529萬餘元，主要係購置機器設備；籌資活動之淨現金流出8,005萬餘元，主要係發放官息紅利。

（五）　重要審核意見

近年來積極提高防偽及管制性印件生產力及市場競爭力，惟統一發票相關業務仍為主要營收來源且逐年減少，又表格什件銷貨收入亦呈衰退趨勢，另空白統一發票銷毀率連2年逾目標值，且部分項目銷毀率偏高，允宜研謀改善，以提升營收及降低銷毀率。

財政部印刷廠訂定之經營政策，包含垂直整合統一發票業務從防偽設計、印製、發售、兌獎到鑑定，並投入研發創新，朝具特色差異化、高附加價值產品領域發展，提供更多元印刷品市場之服務等。經查該廠營運管理情形，核有下列事項：

1.　營收來源集中於統一發票相關業務，惟統一發票銷貨及兌獎服務等相關收入逐年減少，且表格什件銷貨收入亦呈衰退趨勢：財政部印刷廠主要營運項目為統一發票及表格什件之印製與銷售，及統一發票兌獎服務業務，經查該廠111年度統一發票銷貨及兌獎服務等相關收入計7億89萬餘元，占總營業收入8億1,102萬餘元之86.42％，營收來源高度仰賴統一發票相關業務，惟受政府推動電子發票影響，統一發票銷量由107年度之3,913萬餘本，逐年減少至111年度之2,853萬餘本，致統一發票銷貨收入由107年度之6億503萬餘元，逐年減少至111年度之5億623萬餘元；又因自111年1至2月期起，統一發票中獎號碼未增開六獎，兌獎量由110年度之3,559萬餘張，減少為111年度之2,737萬餘張，致兌獎服務收入由110年度之2億7,482萬餘元，減少為111年度之1億9,465萬餘元（表1）。該廠為積極轉型擴增營收，雖已拓展防偽標章及管制性印件市場，陸續爭取高雄券、疫苗文宣品及臺中市選舉票、公

表1　財政部印刷廠各項營業收入

單位：新臺幣千元

| 年度 | 合計 | 統一發票相關收入 |  |  | 表格什件 銷貨收入 | 觀光遊 樂收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小計 | 銷貨收入 | 服務收入 |  |  |
| 107 | 1,076,131 | 1,011,385 | 605,036 | 406,349 | 61,922 | 2,822 |
| 108 | 1,008,122 | 929,549 | 576,647 | 352,902 | 75,537 | 3,034 |
| 109 | 1,002,092 | 813,935 | 549,291 | 264,644 | 185,678 | 2,478 |
| 110 | 950,699 | 796,472 | 521,644 | 274,828 | 152,051 | 2,174 |
| 111 | 811,029 | 700,890 | 506,235 | 194,654 | 107,957 | 2,181 |

資料來源：整理自財政部印刷廠各年度附屬單位決算。

投票、選舉公報等印製案，並持續提升防偽印刷品質，以提升整體競爭力，惟表格什件銷貨收入由109年度之1億8,567萬餘元，逐年減少至111年度之1億795萬餘元，亦呈衰退趨勢，潛存營運風險，相關業務拓展尚有強化空間。經函請該廠持續研議業務轉型，開發防偽印刷等多元技術應用，並掌握穩定客群，以達永續經營目標。據復：將致力開拓安全印件業務，完善安全印刷整體解決方案，提升客戶滿意度及黏著度；並積極調整經營模式，以多方參與標案、擴大及增加客戶源等方式，提升營收及創造盈餘。

2.　管控統一發票印製量以供應營業人營業所需，惟空白統一發票銷毀率連2年逾目標值，且部分項目銷毀率偏高：財政部賦稅署（下稱賦稅署）為穩定供應全國統一發票，確保統一發票安全存量及時供應營業人營業所需，並控管逾期空白未售之統一發票，避免外流、遺失情事，每年度訂定「財政部各地區國稅局統一發票安全存量印製計畫」，由財政部各國稅局及財政部印刷廠擔任主（協）辦機關，責由財政部印刷廠預估統一發票印製量及管控安全存量。每期未售出之空白統一發票，係依政府統一發票管理作業要點第11點及第12點規定，由該廠辦理銷毀，並按當年度各類統一發票供應價格扣除利潤後結算，向各國稅局核銷請領經費，並由賦稅署編列預算支應。該廠爰於內部控制制度訂定統一發票銷毀作業程序，並自102年度起將銷毀率訂於2％內。經查該廠109至111年度就印製統一發票向各國稅局請款並獲撥付之金額分別為463萬餘元、575萬餘元及581萬餘元，逐年增加；同期間銷毀空白統一發票數量分別為21萬餘本、38萬餘本及35萬餘本，110及111年度空白統一發票銷毀率分別為2.98％及2.87％，

表2  財政部印刷廠銷毀空白統一發票情形

單位：本、組、％

| 年度 項目 | 109 |  | 110 |  | 111 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 數量 | 銷毀率 | 數量 | 銷毀率 | 數量 | 銷毀率 |
| 合計 | 217,332 | 1.55 | 387,629 | 2.98 | 352,731 | 2.87 |
| 手開式小計（本） | 119,204 | － | 171,280 | － | 165,065 | － |
| 手開二聯式 | 36,858 | 1.18 | 57,151 | 1.81 | 31,784 | 1.01 |
| 手開二聯加副聯 | 24,177 | 1.45 | 43,709 | 2.56 | 45,870 | 2.69 |
| 手開式特種 | 2,721 | 14.18 | 2,538 | 14.10 | 2,826 | 16.43 |
| 手開三聯式 | 28,435 | 0.72 | 32,702 | 0.81 | 32,934 | 0.81 |
| 手開三聯加副聯 | 27,013 | 0.94 | 35,180 | 1.20 | 51,651 | 1.76 |
| 收銀機小計（組） | 98,128 | － | 216,349 | － | 187,666 | － |
| 二聯式收銀機 | 76,785 | 1.50 | 188,840 | 4.17 | 164,426 | 4.36 |
| 三聯式收銀機 | 14,279 | 4.91 | 17,691 | 6.32 | 12,008 | 4.56 |
| 三聯式加副聯收銀機 | 6,614 | 5.14 | 9,818 | 7.40 | 11,232 | 4.27 |

資料來源：整理自財政部印刷廠提供資料。

均逾上開作業程序訂定銷毀率需於2％內之目標值，且其中「手開二聯加副聯」等2項，及「手開式特種」等3項發票項目已連續2年、3年之銷毀率高於2％，「手開式特種」發票銷毀率甚已連續3年逾10％（表2）。據該廠說明，主要係特定連鎖量販店自111年度起全面轉用電子發票，及受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，營業人於4至8月間大幅減少或停止購買統一發票所致，顯示其應變處理有待檢討改進。經函請該廠注意統一發票申購情形，妥為預估印製量並管控合理安全存量，以減少剩餘空白統一發票數量及降低銷毀率。據復：將保守估計印製數量及採加印方式因應，並加強統一發票代售點之點對點調撥作業，暨掌握營業人轉用電子發票情形，於統一發票適足供應之原則下，賡續精進控制空白統一發票銷毀率。

（六）　110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告營業部分所列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

表3　110年度審核報告營業部分所列財政部印刷廠重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.臺北市之統一發票代售據點更動，致部分營業人無法就近購得統一發票，亟待適時評估增設代售據點，提升購買近便性。 |  |
| 2.員工年齡結構老化快速，存有人力缺口及專業斷層之隱憂，允宜適時評估甄選優質員工，並研議推動生產自動化流程，以因應組織及業務需求。 |  |

茲將財政部印刷廠111年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

| 財政部印刷廠損益計算審定表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國111年度 |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業收入 | 786,300,000 | 811,029,808 | 811,029,808 | 24,729,808 | 3.15 |
| 銷售收入 | 525,020,000 | 614,193,410 | 614,193,410 | 89,173,410 | 16.98 |
| 勞務收入 | 261,280,000 | 196,836,398 | 196,836,398 | - 64,443,602 | - 24.66 |
| 營業成本 | 689,862,000 | 700,310,210 | 700,310,210 | 10,448,210 | 1.51 |
| 銷售成本 | 430,691,000 | 502,888,171 | 502,888,171 | 72,197,171 | 16.76 |
| 勞務成本 | 259,171,000 | 197,422,039 | 197,422,039 | - 61,748,961 | - 23.83 |
| 營業毛利（毛損） | 96,438,000 | 110,719,598 | 110,719,598 | 14,281,598 | 14.81 |
| 營業費用 | 39,960,000 | 40,312,342 | 40,312,342 | 352,342 | 0.88 |
| 業務費用 | 13,525,000 | 14,740,967 | 14,740,967 | 1,215,967 | 8.99 |
| 管理費用 | 22,585,000 | 21,600,474 | 21,600,474 | - 984,526 | - 4.36 |
| 其他營業費用 | 3,850,000 | 3,970,901 | 3,970,901 | 120,901 | 3.14 |
| 營業利益（損失） | 56,478,000 | 70,407,256 | 70,407,256 | 13,929,256 | 24.66 |
| 營業外收入 | 8,366,000 | 12,326,361 | 12,326,361 | 3,960,361 | 47.34 |
| 其他營業外收入 | 8,366,000 | 12,326,361 | 12,326,361 | 3,960,361 | 47.34 |
| 營業外費用 | 6,893,000 | 5,146,003 | 5,146,003 | - 1,746,997 | - 25.34 |
| 其他營業外費用 | 6,893,000 | 5,146,003 | 5,146,003 | - 1,746,997 | - 25.34 |
| 營業外利益（損失） | 1,473,000 | 7,180,358 | 7,180,358 | 5,707,358 | 387.46 |
| 稅前淨利（淨損） | 57,951,000 | 77,587,614 | 77,587,614 | 19,636,614 | 33.88 |
| 所得稅費用（利益） | 11,590,000 | 15,517,522 | 15,517,522 | 3,927,522 | 33.89 |
| 本期淨利（淨損） | 46,361,000 | 62,070,092 | 62,070,092 | 15,709,092 | 33.88 |

註：1.財政部印刷廠111年度經營績效獎金預算依行政院核定國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告編列，行政院彙編111年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（營業部分）按前開檢討報告及財政部所屬事業機構用人費薪給管理要點，暨財政部所屬事業機構經營績效獎金實施要點等規定暫列經營績效獎金37,160,298元，循例暫照列，俟主管機關專案審核定案後，依案辦理。

2.該廠為非公司組織之事業，按每股10元設算股數，本期淨利62,070,092元，除以設算股數71,500,000股後，設算基本每股盈餘0.87元。

3.稅前淨利、課稅所得均為77,587,614元，依稅法計算，應繳納所得稅、所得稅費用均為15,517,522元。

| 財政部印刷廠盈虧撥補審定表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國111年度 |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 盈餘之部 | 87,494,000 | 165,556,943 | 165,556,943 | 78,062,943 | 89.22 |
| 本期淨利 | 46,361,000 | 62,070,092 | 62,070,092 | 15,709,092 | 33.88 |
| 累積盈餘 | 41,133,000 | 103,486,851 | 103,486,851 | 62,353,851 | 151.59 |
| 分配之部 | 87,494,000 | 165,556,943 | 165,556,943 | 78,062,943 | 89.22 |
| 中央政府所得者 | 87,494,000 | 87,494,000 | 87,494,000 | － | － |
| 股（官）息紅利 | 87,494,000 | 87,494,000 | 87,494,000 | － | － |
| 留存事業機關者 | － | 78,062,943 | 78,062,943 | 78,062,943 | -- |
| 未分配盈餘 | － | 78,062,943 | 78,062,943 | 78,062,943 | -- |

註：財政部印刷廠決算未分配盈餘78,062,943元係按行政院核定暫列，留待以後年度分配。

| 財政部印刷廠盈虧審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國111年度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 |  | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） |  | 57,951,000 | 77,587,614 | 19,636,614 |  | 33.88 |
| 利息股利之調整 |  | - 2,000,000 | - 3,243,822 | - 1,243,822 |  | 62.19 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） |  | 55,951,000 | 74,343,792 | 18,392,792 |  | 32.87 |
| 調整項目 |  | 14,020,000 | 98,833,101 | 84,813,101 |  | 604.94 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  | 69,971,000 | 173,176,893 | 103,205,893 |  | 147.50 |
| 收取利息 |  | 2,000,000 | 3,243,822 | 1,243,822 |  | 62.19 |
| 退還（支付）所得稅 |  | - 11,590,000 | - 27,846,249 | - 16,256,249 |  | 140.26 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） |  | 60,381,000 | 148,574,466 | 88,193,466 |  | 146.06 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） |  | - 6,689,000 | - 1,742,010 | 4,946,990 |  | - 73.96 |
| 增加不動產、廠房及設備 |  | - 15,790,000 | - 23,557,338 | - 7,767,338 |  | 49.19 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  | - 22,479,000 | - 25,299,348 | - 2,820,348 |  | 12.55 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 其他負債淨增（淨減） |  | - 14,220,000 | 7,441,307 | 21,661,307 |  | -- |
| 發放現金股利 |  | - 87,494,000 | - 87,493,771 | 229 |  | - 0.00 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  | - 101,714,000 | - 80,052,464 | 21,661,536 |  | - 21.30 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  | - 63,812,000 | 43,222,654 | 107,034,654 |  | -- |
| 期初現金及約當現金 |  | 134,257,000 | 206,868,299 | 72,611,299 |  | 54.08 |
| 期末現金及約當現金 |  | 70,445,000 | 250,090,953 | 179,645,953 |  | 255.02 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提列預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、流動金融資產淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、流動金融負債淨增（淨減）及流動負債淨增（淨減）。

| 財政部印刷廠盈虧審定後資產負債表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國111年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 |  | ％ |
| 資產 | 1,365,091,919 | 100.00 | 1,376,159,208 | 100.00 | - 11,067,289 |  | - 0.80 |
| 流動資產 | 712,490,694 | 52.19 | 709,963,643 | 51.59 | 2,527,051 |  | 0.36 |
| 現金 | 250,090,953 | 18.32 | 206,868,299 | 15.03 | 43,222,654 |  | 20.89 |
| 流動金融資產 | 266,200,000 | 19.50 | 266,200,000 | 19.34 | － |  | － |
| 應收款項 | 37,992,327 | 2.78 | 74,490,234 | 5.41 | - 36,497,907 |  | - 49.00 |
| 存貨 | 133,414,365 | 9.77 | 147,883,954 | 10.75 | - 14,469,589 |  | - 9.78 |
| 預付款項 | 24,793,049 | 1.82 | 14,521,156 | 1.06 | 10,271,893 |  | 70.74 |
| 不動產、廠房及設備 | 639,622,453 | 46.86 | 652,791,706 | 47.44 | - 13,169,253 |  | - 2.02 |
| 土地 | 254,609,528 | 18.65 | 254,609,528 | 18.50 | － |  | － |
| 房屋及建築 | 175,633,004 | 12.87 | 183,044,744 | 13.30 | - 7,411,740 |  | - 4.05 |
| 機械及設備 | 201,138,254 | 14.73 | 209,006,320 | 15.19 | - 7,868,066 |  | - 3.76 |
| 交通及運輸設備 | 2,121,438 | 0.16 | 1,253,804 | 0.09 | 867,634 |  | 69.20 |
| 什項設備 | 6,120,229 | 0.45 | 4,877,310 | 0.35 | 1,242,919 |  | 25.48 |
| 無形資產 | 10,842,872 | 0.79 | 9,359,428 | 0.68 | 1,483,444 |  | 15.85 |
| 無形資產 | 10,842,872 | 0.79 | 9,359,428 | 0.68 | 1,483,444 |  | 15.85 |
| 其他資產 | 2,135,900 | 0.16 | 4,044,431 | 0.29 | - 1,908,531 |  | - 47.19 |
| 什項資產 | 2,135,900 | 0.16 | 4,044,431 | 0.29 | - 1,908,531 |  | - 47.19 |
| 資產總額 | 1,365,091,919 | 100.00 | 1,376,159,208 | 100.00 | - 11,067,289 |  | - 0.80 |

註：1.信託代理與保證之或有資產與或有負債，111年底及110年底各有1,792,496,755元及1,798,520,615元。

2.存貨成本係採移動平均法計算，期末以成本與淨變現價值孰低衡量。

3.不動產、廠房及設備之折舊係採直線法計算。

| 財政部印刷廠盈虧審定後資產負債表 （續） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國111年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 |  | ％ |
| 負債 | 290,875,689 | 21.31 | 276,519,552 | 20.09 | 14,356,137 |  | 5.19 |
| 流動負債 | 162,685,802 | 11.92 | 155,323,971 | 11.29 | 7,361,831 |  | 4.74 |
| 應付款項 | 93,250,635 | 6.83 | 80,056,358 | 5.82 | 13,194,277 |  | 16.48 |
| 本期所得稅負債 | 1,632,513 | 0.12 | 13,961,240 | 1.01 | - 12,328,727 |  | - 88.31 |
| 預收款項 | 67,802,654 | 4.97 | 61,306,373 | 4.45 | 6,496,281 |  | 10.60 |
| 其他負債 | 128,189,887 | 9.39 | 121,195,581 | 8.81 | 6,994,306 |  | 5.77 |
| 負債準備 | 77,850,728 | 5.70 | 78,297,729 | 5.69 | - 447,001 |  | - 0.57 |
| 什項負債 | 50,339,159 | 3.69 | 42,897,852 | 3.12 | 7,441,307 |  | 17.35 |
| 權益 | 1,074,216,230 | 78.69 | 1,099,639,656 | 79.91 | - 25,423,426 |  | - 2.31 |
| 資本 | 715,000,000 | 52.38 | 715,000,000 | 51.96 | － |  | － |
| 資本 | 715,000,000 | 52.38 | 715,000,000 | 51.96 | － |  | － |
| 資本公積 | 3,990,949 | 0.29 | 3,990,467 | 0.29 | 482 |  | 0.01 |
| 資本公積 | 3,990,949 | 0.29 | 3,990,467 | 0.29 | 482 |  | 0.01 |
| 保留盈餘（或累積虧損） | 355,225,281 | 26.02 | 218,825,289 | 15.90 | 136,399,992 |  | 62.33 |
| 已指撥保留盈餘 | 277,162,338 | 20.30 | 115,338,438 | 8.38 | 161,823,900 |  | 140.30 |
| 未指撥保留盈餘 | 78,062,943 | 5.72 | 103,486,851 | 7.52 | - 25,423,908 |  | - 24.57 |
| 首次採用國際財務 報導準則調整數 | － | － | 161,823,900 | 11.76 | - 161,823,900 |  | - 100.00 |
| 首次採用國際財務 報導準則調整數 | － | － | 161,823,900 | 11.76 | - 161,823,900 |  | - 100.00 |
| 負債及權益總額 | 1,365,091,919 | 100.00 | 1,376,159,208 | 100.00 | - 11,067,289 |  | - 0.80 |

4.土地曾按96年1月之公告現值辦理重估。

5.期末已提撥退休金資產3億2,540萬餘元，及提列員工福利負債準備（屬退休金部分）4,177萬餘元。

6.111年底「首次採用國際財務報導準則調整數」科目為零，係依行政院主計總處111年8月29日主會金字第1110500879號函示辦理。