五、臺灣菸酒股份有限公司

臺灣菸酒公司之前身原臺灣省菸酒公賣局於36年成立，嗣因配合臺灣省政府功能業務與組織調整，改隸財政部並賡續辦理相關業務；復因配合91年1月1日起廢止專賣制度，實施菸酒稅法，於91年7月1日改制為臺灣菸酒公司，政府持股100％，截至111年底止，資本額438億5,499萬餘元，員工人數4,822人。依臺灣菸酒股份有限公司條例規定，以經營國內及國際菸酒事業為目的，並得投資或經營菸酒相關及其他經財政部核准之業務，包括以顧客為導向，研發、製造及銷售各種菸酒產品；秉持創新理念，開發生技與非菸酒類產品；推動觀光工廠，多角化經營；拓展海外市場，成為國際化企業。

臺灣菸酒公司111年度決算，經本部參據會計師查核簽證財務報告，予以書面審核，並派員抽查。茲將查核結果說明如次：

(一)　業務計畫實施情形之查核

1.　產銷計畫　111年度生產及銷售計畫，主要有長壽牌菸產銷等14項，其中達成預計目標者2項，未達預計目標者12項，其原因列表分析如次：

| 計畫名稱 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ |  |  |
| （1）生產計畫 |  |  |  |  |  |  |
| Ａ.長壽牌菸 | 箱 | 124,075 | 122,479 | - 1,596 | - 1.29 | 市場需求未如預期，配合減產。 |
| Ｂ.尊爵牌菸 | 箱 | 268,444 | 299,739 | 31,295 | 11.66 | 市場需求較預計增加，配合增產。 |
| Ｃ.王牌牌菸 | 箱 | 71,461 | 52,756 | - 18,705 | - 26.18 | 市場需求未如預期，配合減產。 |
| Ｄ.啤酒產品 | 公石 | 3,541,441 | 2,732,846 | - 808,595 | - 22.83 | 市場需求未如預期，配合減產。 |
| Ｅ.黃酒產品 | 公石 | 42,105 | 32,517 | - 9,588 | - 22.77 | 市場需求未如預期，配合減產。 |
| Ｆ.米酒產品 | 公石 | 122,006 | 92,087 | - 29,919 | - 24.52 | 市場需求未如預期，配合減產。 |
| Ｇ.料理酒產品 | 公石 | 615,849 | 509,189 | - 106,660 | - 17.32 | 市場需求未如預期，配合減產。 |
| （2）銷售計畫 |  |  |  |  |  |  |
| Ａ.長壽牌菸 | 箱 | 124,075 | 120,557 | - 3,518 | - 2.84 | 囿於品牌老化及受新型冠狀病毒肺炎 (COVID－19)疫情影響，衝擊免稅菸品銷量。 |
| Ｂ.尊爵牌菸 | 箱 | 268,444 | 291,641 | 23,197 | 8.64 | 市場需求較預計增加。 |
| Ｃ.王牌牌菸 | 箱 | 71,461 | 51,251 | - 20,210 | - 28.28 | 受其他菸商推出超低價菸競品影響，銷量未如預期。 |
| Ｄ.啤酒產品 | 公石 | 3,541,441 | 2,749,731 | - 791,710 | - 22.36 | 受新型冠狀病毒肺炎(COVID－19)疫情影響，衝擊即飲市場銷量。 |
| Ｅ.黃酒產品 | 公石 | 42,105 | 34,585 | - 7,520 | - 17.86 | 消費者偏好改變，銷量未如預期。 |
| Ｆ.米酒產品 | 公石 | 122,006 | 99,476 | - 22,530 | - 18.47 | 市場低價競爭，銷量未如預期。 |
| Ｇ.料理酒產品 | 公石 | 615,849 | 518,722 | - 97,127 | - 15.77 | 消費者偏好改變，銷量未如預期。 |

2.　固定資產之建設改良擴充計畫　111年度固定資產建設改良擴充預算數8億500萬餘元，連同110年度轉入數11億2,334萬餘元，合計可用預算數19億2,834萬餘元（含專案計畫6億6,408萬餘元、一般建築及設備12億6,426萬餘元）。決算支用數12億9,042萬餘元（含專案計畫4億266萬餘元、一般建築及設備8億8,776萬餘元），較可用預算數減少6億3,791萬餘元，約33.08％，主要係南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫之工程進度落後，及南投酒廠威士忌生產設備配合生產及驗收測試，須保留預算繼續執行所致。未支用數中4億8,130萬餘元（含專案計畫2億6,026萬餘元、一般建築及設備2億2,104萬餘元），業經報准保留轉入以後年度繼續執行。

(二)　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，營業利益58億1,114萬餘元，營業外利益13億1,959萬餘元，稅前淨利71億3,074萬餘元，經減除所得稅費用12億3,871萬餘元後，審定本期淨利為58億9,203萬餘元。

上述營業利益較預算數減少4億5,907萬餘元，主要係菸類、啤酒類及酒類產品銷售未如預期所致；稅前淨利較預算數增加699萬餘元，主要係資產報廢損失較預計減少，及股利收入較預計增加所致。

(三)　盈虧撥補之審定

1.　盈虧之審定　111年度原編決算稅前淨利71億3,074萬2,465元，行政院彙編決算照數核定，經本部審核結果，尚無不合，審定111年度決算稅前淨利亦為71億3,074萬2,465元，減除所得稅費用12億3,871萬951元，本期淨利58億9,203萬1,514元。

2.　課稅所得之審定　上列稅前淨利，依行政院核定及本部審核結果，照稅法規定，課稅所得為61億7,420萬8,058元，應繳納所得稅為12億3,313萬7,746元（含大陸地區所得稅1萬1,943元；扣除產業創新條例抵減稅額171萬5,808元）。

3.　盈虧撥補　111年度審定本期淨利58億9,203萬1,514元，連同其他綜合損益轉入數3億8,635萬8,889元，合計62億7,839萬403元，依法分配如次：（1）提列法定公積6億2,783萬9,040元；（2）分配中央政府股息紅利56億5,055萬1,363元。

(四)　現金流量之查核

111年度期初現金及約當現金45億9,575萬餘元，經營業、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增8,878萬餘元，期末現金及約當現金為46億8,453萬餘元。其現金及約當現金淨增數與預算淨減數23億3,805萬餘元，相距24億2,683萬餘元，主要係投資定期存款及債券到期收回數較預計增加所致。又營業活動之淨現金流入57億7,570萬餘元，主要係營運獲利；投資活動之淨現金流入2億1,223萬餘元，主要係投資定期存款及債券到期收回；籌資活動之淨現金流出58億9,914萬餘元，主要係發放現金股利。

(五)　重要審核意見

1.　近年來為確保菸酒產品市場占有率，積極研發新產品上市，惟受市場競爭及國人消費偏好轉變等影響，各類產品銷售情形呈持續下滑趨勢，允宜研謀因應，以提升營運績效。

| 表1 國內市場菸品銷售情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：箱、％ |  |  |  |  |  |
| 年度 | 總銷售量 |  |  |  |  |
|  |  | 臺灣菸酒公司產製捲菸 |  | 進口菸商捲菸 |  |
|  |  |  | 占比 |  | 占比 |
| 107 | 3,402,459 | 742,812 | 21.83 | 2,659,647 | 78.17 |
| 108 | 2,887,275 | 618,069 | 21.41 | 2,269,206 | 78.59 |
| 109 | 2,801,242 | 626,776 | 22.37 | 2,174,466 | 77.63 |
| 110 | 2,743,841 | 634,169 | 23.11 | 2,109,672 | 76.89 |
| 111 | 2,812,532 | 620,581 | 22.06 | 2,191,951 | 77.94 |
| 註：1.國內菸品市場以捲菸為主，雪茄及煙絲等銷量少，本表未列入計算。其中臺灣菸酒公司產製捲菸銷售量，不含外銷。 2.資料來源：整理自臺灣菸酒公司提供資料。 |  |  |  |  |  |

臺灣菸酒公司主要業務係產銷各類菸酒，近年來受國內菸酒市場競爭及國人消費偏好轉變等影響，銷售呈衰退趨勢，前經本部多次促請改善，經該公司研採加強新品研發及強化促銷等措施，惟111年度營業利益58億1,114萬餘元，仍較110年度營業利益64億8,019萬餘元，減少6億6,904萬餘元，約10.32％。經查營運情形，核有：（1）國內菸品市場受菸害防制法規趨嚴、同業競爭及消費者健康意識抬頭等影響，全國菸品總銷售量由107年度之340萬餘箱，衰退至110年度之274萬餘箱，111年度因進口菸商捲菸銷售量成長8萬餘箱（增幅約3.90％），菸品整體銷售量微幅回升至281萬餘箱，惟同年度臺灣菸酒公司產製捲菸銷售量62萬餘箱，較110年度減少13,588箱，約2.14％(表1)，且該公司市場占有率由107年度之23.16％，逐年下降至111年度之19.47％。該公司雖陸續推出多款新品，惟銷售收入成長幅度未如預期，且部分新品之銷售量已呈下滑態勢，未達擴大新品牌銷售規模，以承接舊品牌銷量衰退數額之目的；又該公司107年推出之最低價菸品金絲頓8毫克菸，占該公司新品數量逾7成，111年度銷售量雖較107年度成長1倍餘，惟自107年度之銷售毛利211萬餘元，轉為108年度之銷貨毛損569萬餘元，且連年虧損，至111年度銷售毛損已擴增至1億772萬餘元，侵蝕公司獲利；該公司復未針對菸害防制法規越趨嚴格現況，積極因應調整營運策略，均不利改善營運衰退情形；（2）該公司啤酒產品為國內啤酒領導品牌，市場占有率雖長年居首位，惟優勢逐年流失，自製啤酒銷量自107年度之341萬餘公石、214億1,906萬餘元，逐年下滑至111年度之274萬餘公石、176億4,581萬餘元，營收逐年減少，市場占有率亦自107年度之59.8％，逐年下降至111年度之48.8％(圖1)，主要係主力產品台灣經典啤酒銷售數量由107年度之67萬餘公石，減少至111年度之46萬餘公石；金牌台灣啤酒111年度銷售數量216萬餘公石，雖與110年度持平，惟仍較107年度銷售數量減少42萬餘公石，約16.32％。又該公司為因應市場競爭及順應消費趨勢改變，推出新品以增加市占率，惟111年度新品銷售收入較110年度減少6,111萬餘元，顯示消費者嚐鮮後未能轉換為既有客群。其中該公司規劃第三大品牌上市計畫，於110年推出新品少年狼啤酒，然110年度銷售數量2,568公石，未達預定目標2,590公石，經該公司召開會議檢討，主要係包裝為非典型啤酒設計、目標族群試飲信心不足等，惟該公司未妥為因應，111年度銷售數量大幅減少為254公石，且於111年度報廢逾期商品688公石，經營策略有待強化，以鞏固啤酒市場與營收，並拓展銷售實績；（3）臺灣菸酒公司設有9個酒廠，109及110年度之營業利益分別為2億2,187萬餘元、2億7,298萬餘元，惟111年度轉為營業虧損3,691萬餘元，與111年度營業利益目標值2億4,200萬元，相距2億7,891萬

資料來源：整理自臺灣菸酒公司提供資料。

餘元，主要係臺中、宜蘭及南投等3個酒廠營業利益逐漸衰退，嘉義、桃園、埔里、屏東及花蓮等5個酒廠於111年度分別發生營業虧損1,122萬餘元至2億3,896萬餘元不等，其中嘉義、桃園、埔里等3個酒廠長期營業虧損，109至111年度發生營業虧損介於4,729萬餘元至2億3,896萬餘元之間。又嘉義酒廠於109及111年度，與桃園、埔里及南投等3個酒廠109至111年度之產能利用率介於35.84％至69.16％間，未妥為運用購建之生產設備，主要係各該酒廠主力產品銷量下滑，且傳統酒類受進口產品競爭、飲用族群老化等影響，市場需求逐漸衰退，產量隨之下降，亟待妥謀營運策略，以提升產能利用率，拓展產品銷量等情事，經函請臺灣菸酒公司針對問題癥結深入檢討，以提升營運績效。據復：（1）將持續強化菸品品質，並配合法令規定，預為規劃調整產品，另將參酌各菸品價格策略與行情，酌予調整部分低價及中高價菸品售價，以提升營業利潤；（2）重新定位啤酒產品，運用母品牌及主力產品優勢，集中行銷資源推廣潛力高價產品；另持續掌握市場動向及消費者喜好趨勢，開發符合市場需求之新產品；並強化通路經營，以提升銷售實績；（3）將調整酒類產品結構，開發各類特色新品；另透過口味調整、產品包裝年輕化及創新行銷等，重塑品牌形象；並與連鎖通路合作，增加產品曝光以提升銷量及產能利用率。

2.　致力於多角化經營，生產與銷售速食麵產品，惟111年度銷貨收入較107年度減少約2成，且自製新品銷售欠佳，亟待檢討生產銷售策略及精進產品保存技術，以鞏固國內市場銷貨收入，並拓展國際市場銷售版圖。

圖2　我國速食麵粉條類食品銷售情形

資料來源：整理自經濟部統計處之工業產銷存動態調查產品統計資料。

臺灣菸酒公司致力於多角化經營，自100年起陸續推出花雕雞麵等酒香速食麵，原係委託廠商代工，為增加自身產品控制力，運用嘉義酒廠閒置空間設置速食麵麵體及調理包生產線暨包裝工場，並自111年7月12日起生產速食麵產品。經查速食麵產品生產及銷售情形，核有：（1）據經濟部統計，我國速食麵粉條類食品銷售值，自107年度之113億8,673萬餘元，增加至111年度之126億3,019萬餘元（圖2），成長幅度約10.92％，惟臺灣菸酒公司速食麵產品111年度銷貨收入為7億472萬餘元，較107年度之9億1,196萬餘元（圖3），減少2億724萬餘元，約衰退22.72％，據該公司檢討主要係競爭者賡續推出類似新品，並透過調漲售價再進行價格促銷活動，而該公司為配合穩定國內民生物資價格之政策，暫緩

圖3　臺灣菸酒公司速食麵產品銷售情形

資料來源：整理自臺灣菸酒公司提供資料。

調漲速食麵產品售價，且委外代工成本增加；復以該公司原規劃將速食麵產品銷售至歐美市場，囿於速食麵產品保存期限僅6個月，產品運達當地通路時，保存期限僅剩餘3至4個月，致當地經銷商缺乏銷售意願，未能拓展銷售至運輸期間較長之國家等所致。按該公司已察覺相較競爭者之劣勢，卻未研議尋求因應對策，僅強化產品於商店之陳列，又部分營業處亦未積極派員至商店巡視產品展示與銷售情形，顯欠積極作為；（2）該公司嘉義酒廠自111年7月起生產2款袋麵新品，預估第1年（111年）銷售量266萬餘包，惟截至112年3月底止實際產量僅49萬餘包，銷售量更僅有39萬餘包，歷時8個月餘，僅達成預估第1年銷售量之14.97％，對新品之行銷推廣成果未如預期；另規劃於112年間推出3款速食麵新品，惟迄本部查核日（112年3月31日）止尚未定案等情事，經函請臺灣菸酒公司檢討生產銷售策略，及賡續精進產品保存技術，並督促嘉義酒廠積極規劃辦理新品開發作業，以鞏固國內市場銷貨收入及拓展國際市場銷售版圖。據復：（1）將拓展速食麵產品上架通路，並辦理促銷活動，亦將通路分級與加派人力管理，另已評估延長產品保存期限之可行性，並因應各國食品法規，申辦進口許可證或推廣適合品項，及投入海外行銷資源，以創造營運績效；（2）為增加產品討論熱度與消費者購買意願，將增加行銷推廣活動，並拓展自製速食麵產品銷售通路，另將持續控管產品成本，並依市場需求開發新品，以提升自製產品競爭力及充分利用製麵工場產能。

3.　 已函頒職業安全衛生管理計畫，惟近年工安事件頻仍，亟待督促所屬作業單位確實執行安全衛生管理措施，以保障員工安全與健康。

臺灣菸酒公司為提升全體人員衛生安全意識，消除潛在危害，促進員工安全與健康，以達到零災害之目標，每年函頒該公司職業安全衛生管理計畫。按該公司設有3家菸類、9家酒類、4家啤酒類及1家包裝材料類等17家生產工廠，其作業條件與環境安全本即存在較高風險，雖已訂定上開規範，惟近年工安事故頻仍，108至110年度分別發生5件、4件、5件工安事故，前經本部多次函請該公司檢討改善，據復將落實安全衛生管理措施，降低職業災害風險。惟查臺灣菸酒公司竹南啤酒廠、高雄營業處111年度仍分別發生3件、1件工安事故，各該事故危害員工身體健康安全，顯示職業災害風險仍未能有效降低。另自勞動部全球資訊網違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統下載該公司近3年違反職業安全衛生法之裁罰公告事項明細檔分析結果， 109至111年度分別有4案、2案、3案違反職業安全衛生相關法令而遭主管機關處分，部分工安事故之事由相似，違反之法規相同，顯示該公司職業安全衛生管理措施之執行仍待加強。為確保員工作業條件與環境安全，有效杜絕職業災害及事故發生，經函請臺灣菸酒公司督促所屬作業單位確實執行安全衛生管理措施，善盡管理責任。據復：已逐案檢討工安事故癥結，並督促各作業單位落實安全衛生管理措施；另訂定職業安全衛生績效評比計畫，持續督導所屬機構就管理面、作業面採取有效改善作為，並對管理階層進行考核，以降低職業災害及事故發生風險。

4.　 為提升花蓮酒廠土地資產利用效益，推動開發再利用投資計畫多年，惟前置規劃未臻完妥，歷經3次招商均無申請人投標，復改採標租土地設置太陽光電發電設施，因逾核准期限仍無法開工，肇致主管機關廢止原用地變更之核准，未達預期計畫目標，亟待改善。

臺灣菸酒公司所屬花蓮酒廠位處經濟部工業局美崙工業區內，廠區占地面積約24餘公頃，且鄰近花蓮七星潭風景區，已部分轉型作為觀光工廠及零售銷售空間，每年遊客量約10至20萬人次。臺灣菸酒公司考量該廠建築物老舊及缺乏整體規劃，且為提升土地資產利用效益，規劃結合製（釀）酒產業及當地觀光旅遊資源，運用廠區閒置土地興建酒主題文化園區及旅館等設施，以達成地區互利共生目標，爰報經財政部同意，自100年起推動花蓮酒廠土地開發再利用投資計畫；嗣依產業園區用地變更規劃辦法第18條規定，檢具事業計畫書及提出產業用地(二)變更申請，獲經濟部於103年12月29日核准，開發期限至110年12月28日止（圖4）。由於計畫初期受經濟景氣及產業用地不足限制等因素影響，須重新評估開發方式，爰該公司報經財政部於105年8月4日函復同意停辦專案預算，嗣為避免土地資產持續閒置，於106年1月起重新啟案，縮減開發規模至7.45公頃，並改採設定地上權方式辦理招商開發。經查執行情形，核有：

圖4  花蓮酒廠土地開發再利用投資計畫執行期程

| 階段年期 辦理事項 |  | 100至105年 |  |  |  |  |  | 106年 |  | 107年 |  | 108年 |  | 109年 |  | 110年 |  | 111年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經濟部核准之開發期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 開發期限至110年12月28日止 |  |  |
| 計 畫 實 際 執 行 情 形 | 申請產業用地變更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核准開發期限共7年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 開發規劃及委託招商前置作業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公告招商(註1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地標租設置太陽光電設施招標(註2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 太陽光電設備施工前申請行政程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 開發展延申請(註3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）為活化花蓮酒廠閒置土地，以酒主題文化園區結合觀光旅館等設施進行開發，惟事前未能審慎評估計畫可行性，落實環境影響評估審議程序及澈底解決部分用地建築限制，不僅徒增開發計畫不確定性，又耽延招商前置作業，致壓縮後續開發興建期程，影響市場潛在投資人參與意願，耗費勞務採購預算792萬餘元，辦理3次招商均無人投標，延宕計畫期程；（2）倉促變更開發策略，未能詳予評估契約應有收益，逕改採設置太陽光電發電設施，規劃開發面積比率未及6成，復未審酌法令規定於事前徵詢地方政府意見，又廠商提出再生能源發電設備認定申請，遲未獲地方政府同意備案，逾核准期限仍無法開工，肇致主管機關廢止原用地變更之核准，耗費預算6,845萬餘元繳納土地變更回饋金，未達預期效益，且整體計畫推動已逾12年，未有實質開發進度，無法達成土地活化利用之計畫目標等情事，經函請財政部督促臺灣菸酒公司檢討改善，並妥適研擬土地利用對策方案及因應措施，以發揮工業區土地最大利用價值。據復：（1）已促請該公司檢討及汲取前案經驗，爾後類案應落實規劃評估，適時啟動相關審議程序，減少計畫執行不確定因素，避免計畫延宕風險；（2）將加強市場調查與內部審核機制，並就營業政策及事業發展目標，賡續推動本案土地標租開發或其他可行開發方案，以發揮工業區土地最大利用價值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.採設定地上權方式辦理招商，無申請人投標。

2.標租土地設置太陽能光電設施，逾履約期限無法開工而終止契約。

3.臺灣菸酒公司於110年9月提出開發期限展延申請，經濟部於111年7月21日函復廢止原用地變更規劃之核准。

4.資料來源：整理自臺灣菸酒公司提供資料。

(六)　110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告營業部分內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

表2　110年度審核報告營業部分所列臺灣菸酒公司重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.臺酒購物網有助強化電子商務布局，惟銷售業績成長幅度未如預期，又有效會員比率成長有限，且會員回購逐年下滑，亟待強化行銷策略及掌握消費者偏好，以提升購物網營運成效。 |  |
| 2.經管資產間有閒置情事，且有建物設施棄置多年未列管處理，亟待積極研議活化或利用計畫，以提升資產效益。 |  |
| 3.高雄營業處馬公營業所業經公告為歷史建築，已依規定訂定歷史建築管理維護計畫，惟迄未落實管理維護及修復再利用，亟待研謀改善，以發揮文化資產效益。 |  |
| 4.屢發生員工偷竊菸品等不當行為，亟待督促落實內控管理機制，建立員工正確法制觀念，以有效降低員工竊取風險。 |  |

(七)　其他事項

1. 臺灣菸酒公司計畫及預算之執行結果，前經本部查核後於審核報告揭露，並依法陳報監察院，嗣經監察院於111年7月1日至112年6月30日間同意備查者，摘述如次：

臺灣菸酒公司辦理虎尾區域發貨中心新建工程執行情形，核有：於擇地過程未妥適規劃最適位置，且用地讓售計畫未依規定納入公益性等說明，致延宕購地期程，後續商業設施亦規模不足；另於工程履約管理過程，未督導廠商完備申請使用執照仍持續進行估驗，致本工程已停滯長達1年餘無法竣工及啟用等2項效能過低情事，經依審計法第69條第1項前段規定，函請財政部查明妥處，並報告監察院。嗣經財政部檢討結果，將注意妥為改進辦理，後續將視周邊環境開發及人潮聚集等，適時檢討各項商業活動，以達成吸引產業及人口進駐，促進地區發展；已協商分包廠商，調整採購策略分項辦理採購，另地方建築主管機關雲林縣政府業於112年4月7日核發使用執照。案經本部陳報監察院，於112年5月31日獲同意備查。

2. 臺灣菸酒公司配合業務考量，辦理處分持有之轉投資事業亞洲物流股份有限公司49％股權，收回投資金額4,900萬元，未及編列預算，報准於111年度先行辦理，並補辦112年度預算。

茲將臺灣菸酒公司111年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

| 臺灣菸酒股份有限公司損益計算審定表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國111年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 預算數 |  | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 營業收入 | 66,719,907,000 |  | 56,740,907,344 | 56,740,907,344 | - 9,978,999,656 |  | - 14.96 |
| 銷售收入 | 66,632,678,000 |  | 56,661,748,210 | 56,661,748,210 | - 9,970,929,790 |  | - 14.96 |
| 勞務收入 | － |  | 420,000 | 420,000 | 420,000 |  | -- |
| 其他營業收入 | 87,229,000 |  | 78,739,134 | 78,739,134 | - 8,489,866 |  | - 9.73 |
| 營業成本 | 53,687,334,000 |  | 45,830,796,336 | 45,830,796,336 | - 7,856,537,664 |  | - 14.63 |
| 銷售成本 | 53,687,334,000 |  | 45,830,392,576 | 45,830,392,576 | - 7,856,941,424 |  | - 14.63 |
| 勞務成本 | － |  | 403,760 | 403,760 | 403,760 |  | -- |
| 營業毛利（毛損） | 13,032,573,000 |  | 10,910,111,008 | 10,910,111,008 | - 2,122,461,992 |  | - 16.29 |
| 營業費用 | 6,762,346,000 |  | 5,098,961,912 | 5,098,961,912 | - 1,663,384,088 |  | - 24.60 |
| 行銷費用 | 5,388,449,000 |  | 3,973,973,503 | 3,973,973,503 | - 1,414,475,497 |  | - 26.25 |
| 管理費用 | 1,008,141,000 |  | 818,736,650 | 818,736,650 | - 189,404,350 |  | - 18.79 |
| 其他營業費用 | 365,756,000 |  | 306,251,758 | 306,251,758 | - 59,504,242 |  | - 16.27 |
| 營業利益（損失） | 6,270,227,000 |  | 5,811,149,096 | 5,811,149,096 | - 459,077,904 |  | - 7.32 |
| 營業外收入 | 1,305,123,000 |  | 1,512,666,901 | 1,512,666,901 | 207,543,901 |  | 15.90 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | 243,000 |  | 1,065,271 | 1,065,271 | 822,271 |  | 338.38 |
| 其他營業外收入 | 1,304,880,000 |  | 1,511,601,630 | 1,511,601,630 | 206,721,630 |  | 15.84 |
| 營業外費用 | 451,599,000 |  | 193,073,532 | 193,073,532 | - 258,525,468 |  | - 57.25 |
| 財務成本 | 282,000 |  | － | － | - 282,000 |  | - 100.00 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 | － |  | 53,649 | 53,649 | 53,649 |  | -- |
| 其他營業外費用 | 451,317,000 |  | 193,019,883 | 193,019,883 | - 258,297,117 |  | - 57.23 |
| 營業外利益（損失） | 853,524,000 |  | 1,319,593,369 | 1,319,593,369 | 466,069,369 |  | 54.61 |
| 稅前淨利（淨損） | 7,123,751,000 |  | 7,130,742,465 | 7,130,742,465 | 6,991,465 |  | 0.10 |
| 所得稅費用（利益） | 1,278,199,000 |  | 1,238,710,951 | 1,238,710,951 | - 39,488,049 |  | - 3.09 |
| 本期淨利（淨損） | 5,845,552,000 |  | 5,892,031,514 | 5,892,031,514 | 46,479,514 |  | 0.80 |

註：1.本期其他綜合損益292,145,112元65分，包括確定福利計畫之再衡量數154,157,211元、透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益168,819,343元65分、與不重分類之項目相關之所得稅-30,831,442元。

2.臺灣菸酒公司111年度經營績效獎金預算依行政院核定國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告編列，行政院彙編111年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（營業部分）按前開檢討報告及財政部所屬事業機構用人費薪給管理要點，暨財政部所屬事業機構經營績效獎金實施要點等規定暫列經營績效獎金1,372,542,430元，循例暫照列，俟主管機關專案審核定案後，依案辦理。

3.臺灣菸酒公司本期淨利5,892,031,514元，除以加權平均流通在外普通股股數4,385,499,973股後，基本每股盈餘1.34元。

4.稅前淨利7,130,742,465元，扣除免稅所得等項目956,534,407元後，課稅所得為6,174,208,058元。應繳納所得稅1,233,137,746元（含大陸地區所得稅11,943元及扣除產業創新條例抵減稅額1,715,808元），加計遞延所得稅資產（負債）淨變動數8,060,001元，扣除以前年度所得稅調整2,486,796元，所得稅費用為1,238,710,951元。

5.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

| 臺灣菸酒股份有限公司盈虧撥補審定表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國111年度 |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 盈餘之部 | 6,801,516,000 | 6,278,390,403 | 6,278,390,403 | - 523,125,597 | - 7.69 |
| 本期淨利 | 5,845,552,000 | 5,892,031,514 | 5,892,031,514 | 46,479,514 | 0.80 |
| 其他綜合損益轉入數 | 955,964,000 | 386,358,889 | 386,358,889 | - 569,605,111 | - 59.58 |
| 分配之部 | 6,801,516,000 | 6,278,390,403 | 6,278,390,403 | - 523,125,597 | - 7.69 |
| 中央政府所得者 | 6,121,364,000 | 5,650,551,363 | 5,650,551,363 | - 470,812,637 | - 7.69 |
| 股（官）息紅利 | 6,121,364,000 | 5,650,551,363 | 5,650,551,363 | - 470,812,637 | - 7.69 |
| 留存事業機關者 | 680,152,000 | 627,839,040 | 627,839,040 | - 52,312,960 | - 7.69 |
| 法定公積 | 680,152,000 | 627,839,040 | 627,839,040 | - 52,312,960 | - 7.69 |

註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

| 臺灣菸酒股份有限公司盈虧審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國111年度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 |  | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） |  | 7,123,751,000 | 7,130,742,465 | 6,991,465 |  | 0.10 |
| 利息股利之調整 |  | - 826,039,000 | - 1,055,558,941 | - 229,519,941 |  | 27.79 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） |  | 6,297,712,000 | 6,075,183,524 | - 222,528,476 |  | - 3.53 |
| 調整項目 |  | 59,289,000 | - 5,498,362 | - 64,787,362 |  | -- |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  | 6,357,001,000 | 6,069,685,162 | - 287,315,838 |  | - 4.52 |
| 收取利息 |  | 63,724,000 | 80,170,099 | 16,446,099 |  | 25.81 |
| 收取股利 |  | 720,682,000 | 892,665,296 | 171,983,296 |  | 23.86 |
| 支付利息 |  | - 282,000 | － | 282,000 |  | - 100.00 |
| 退還（支付）所得稅 |  | - 1,187,928,000 | - 1,266,818,357 | - 78,890,357 |  | 6.64 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） |  | 5,953,197,000 | 5,775,702,200 | - 177,494,800 |  | - 2.98 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 流動金融資產淨減（淨增） |  | - 1,689,283,000 | 13,815,843,982 | 15,505,126,982 |  | -- |
| 減少投資 |  | 1,239,998,000 | 592,134,452 | - 647,863,548 |  | - 52.25 |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） |  | - 12,741,000 | 30,689,170 | 43,430,170 |  | -- |
| 收取利息 |  | 51,342,000 | 48,111,438 | - 3,230,562 |  | - 6.29 |
| 增加投資 |  | - 1,000,000,000 | - 12,943,557,479 | - 11,943,557,479 |  | 1,194.36 |
| 增加不動產、廠房及設備 |  | - 710,981,000 | - 1,330,988,658 | - 620,007,658 |  | 87.20 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  | - 2,121,665,000 | 212,232,905 | 2,333,897,905 |  | -- |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 其他負債淨增（淨減） |  | 28,993,000 | - 76,967,623 | - 105,960,623 |  | -- |
| 發放現金股利 |  | - 6,121,364,000 | - 5,765,492,164 | 355,871,836 |  | - 5.81 |
| 其他籌資活動之現金流出 |  | - 77,215,000 | - 56,690,012 | 20,524,988 |  | - 26.58 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  | - 6,169,586,000 | - 5,899,149,799 | 270,436,201 |  | - 4.38 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  | - 2,338,054,000 | 88,785,305 | 2,426,839,305 |  | -- |
| 期初現金及約當現金 |  | 17,309,340,000 | 4,595,750,234 | - 12,713,589,766 |  | - 73.45 |
| 期末現金及約當現金 |  | 14,971,286,000 | 4,684,535,539 | - 10,286,750,461 |  | - 68.71 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提列預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、流動金融資產淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、流動金融負債淨增（淨減）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

| 臺灣菸酒股份有限公司盈虧審定後資產負債表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國111年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 |  | ％ |
| 資產 | 117,623,868,311 | 100.00 | 117,794,745,606 | 100.00 | - 170,877,295 |  | - 0.15 |
| 流動資產 | 44,752,449,391 | 38.05 | 47,366,605,182 | 40.21 | - 2,614,155,790 |  | - 5.52 |
| 現金 | 4,684,535,539 | 3.98 | 4,595,750,234 | 3.90 | 88,785,305 |  | 1.93 |
| 流動金融資產 | 22,620,257,442 | 19.23 | 25,524,446,508 | 21.67 | - 2,904,189,067 |  | - 11.38 |
| 應收款項 | 1,825,838,179 | 1.55 | 1,956,447,007 | 1.66 | - 130,608,828 |  | - 6.68 |
| 存貨 | 14,301,460,673 | 12.16 | 14,516,026,981 | 12.32 | - 214,566,308 |  | - 1.48 |
| 預付款項 | 1,045,288,558 | 0.89 | 418,865,452 | 0.36 | 626,423,107 |  | 149.55 |
| 其他流動資產 | 275,069,000 | 0.23 | 355,069,000 | 0.30 | - 80,000,000 |  | - 22.53 |
| 基金、投資及長期應收款 | 21,726,024,746 | 18.47 | 18,929,912,465 | 16.07 | 2,796,112,282 |  | 14.77 |
| 非流動金融資產 | 21,726,024,746 | 18.47 | 18,878,368,028 | 16.03 | 2,847,656,719 |  | 15.08 |
| 採用權益法之投資 | － | － | 51,544,437 | 0.04 | - 51,544,437 |  | - 100.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 50,132,013,623 | 42.62 | 50,353,209,820 | 42.75 | - 221,196,197 |  | - 0.44 |
| 土地 | 34,570,711,837 | 29.39 | 34,570,711,837 | 29.35 | － |  | － |
| 土地改良物 | 58,454,060 | 0.05 | 65,290,788 | 0.06 | - 6,836,728 |  | - 10.47 |
| 房屋及建築 | 6,627,434,628 | 5.63 | 6,950,266,666 | 5.90 | - 322,832,038 |  | - 4.64 |
| 機械及設備 | 6,548,992,570 | 5.57 | 6,765,716,350 | 5.74 | - 216,723,780 |  | - 3.20 |
| 交通及運輸設備 | 107,400,790 | 0.09 | 115,482,836 | 0.10 | - 8,082,046 |  | - 7.00 |
| 什項設備 | 156,470,262 | 0.13 | 169,227,804 | 0.14 | - 12,757,542 |  | - 7.54 |
| 購建中固定資產 | 2,062,549,476 | 1.75 | 1,716,513,539 | 1.46 | 346,035,937 |  | 20.16 |
| 使用權資產 | 339,108,527 | 0.29 | 414,830,090 | 0.35 | - 75,721,563 |  | - 18.25 |
| 使用權資產 | 339,108,527 | 0.29 | 414,830,090 | 0.35 | - 75,721,563 |  | - 18.25 |
| 投資性不動產 | 595,753,994 | 0.51 | 595,753,994 | 0.51 | － |  | － |
| 投資性不動產－土地 | 595,753,994 | 0.51 | 595,753,994 | 0.51 | － |  | － |
| 無形資產 | 10,902,829 | 0.01 | 11,553,832 | 0.01 | - 651,003 |  | - 5.63 |
| 無形資產 | 10,902,829 | 0.01 | 11,553,832 | 0.01 | - 651,003 |  | - 5.63 |
| 其他資產 | 67,615,200 | 0.06 | 122,880,223 | 0.10 | - 55,265,024 |  | - 44.97 |
| 遞延資產 | 25,320,794 | 0.02 | 30,013,815 | 0.03 | - 4,693,021 |  | - 15.64 |
| 遞延所得稅資產 | － | － | 8,043,599 | 0.01 | - 8,043,599 |  | - 100.00 |
| 什項資產 | 42,294,406 | 0.04 | 84,822,809 | 0.07 | - 42,528,404 |  | - 50.14 |
| 資產總額 | 117,623,868,311 | 100.00 | 117,794,745,606 | 100.00 | - 170,877,295 |  | - 0.15 |

註：1.信託代理與保證之或有資產與或有負債，111年底及110年底各有4,821,063,845元及4,295,449,956元。

2.其他流動資產悉數係質押作為向海關提領貨品擔保用途之定期存款。

3.外幣資產負債已按期末匯率辦理評價。

4.存貨成本係採加權平均法計算，期末以成本與淨變現價值孰低衡量。

| 臺灣菸酒股份有限公司盈虧審定後資產負債表 (續) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國111年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 |  | ％ |
| 負債 | 14,288,999,254 | 12.15 | 14,993,501,813 | 12.73 | - 704,502,559 |  | - 4.70 |
| 流動負債 | 9,638,934,720 | 8.19 | 10,271,533,143 | 8.72 | - 632,598,423 |  | - 6.16 |
| 應付款項 | 8,959,363,030 | 7.62 | 9,212,693,731 | 7.82 | - 253,330,701 |  | - 2.75 |
| 本期所得稅負債 | 535,393,075 | 0.46 | 571,560,482 | 0.49 | - 36,167,407 |  | - 6.33 |
| 預收款項 | 144,178,615 | 0.12 | 487,278,930 | 0.41 | - 343,100,315 |  | - 70.41 |
| 長期負債 | 242,673,494 | 0.21 | 291,243,105 | 0.25 | - 48,569,611 |  | - 16.68 |
| 租賃負債 | 242,673,494 | 0.21 | 291,243,105 | 0.25 | - 48,569,611 |  | - 16.68 |
| 其他負債 | 4,407,391,040 | 3.75 | 4,430,725,565 | 3.76 | - 23,334,525 |  | - 0.53 |
| 負債準備 | 1,859,426,536 | 1.58 | 1,808,778,883 | 1.54 | 50,647,653 |  | 2.80 |
| 遞延負債 | 1,195,086,409 | 1.02 | 1,222,948,808 | 1.04 | - 27,862,399 |  | - 2.28 |
| 遞延所得稅負債 | 163,631,708 | 0.14 | 132,783,864 | 0.11 | 30,847,844 |  | 23.23 |
| 什項負債 | 1,189,246,387 | 1.01 | 1,266,214,010 | 1.07 | - 76,967,623 |  | - 6.08 |
| 權益 | 103,334,869,057 | 87.85 | 102,801,243,793 | 87.27 | 533,625,264 |  | 0.52 |
| 資本 | 43,854,999,730 | 37.28 | 43,854,999,730 | 37.23 | － |  | － |
| 資本 | 43,854,999,730 | 37.28 | 43,854,999,730 | 37.23 | － |  | － |
| 資本公積 | 34,413,728,287 | 29.26 | 34,413,728,287 | 29.21 | － |  | － |
| 資本公積 | 34,413,728,287 | 29.26 | 34,413,728,287 | 29.21 | － |  | － |
| 保留盈餘（或累積虧損） | 16,967,675,548 | 14.43 | 16,339,836,508 | 13.87 | 627,839,040 |  | 3.84 |
| 已指撥保留盈餘 | 16,967,675,548 | 14.43 | 16,339,836,508 | 13.87 | 627,839,040 |  | 3.84 |
| 累積其他綜合損益 | 8,098,465,491 | 6.89 | 8,192,679,267 | 6.96 | - 94,213,776 |  | - 1.15 |
| 透過其他綜合損益按公允 價值衡量之金融資產損益 | 8,098,465,491 | 6.89 | 8,192,679,267 | 6.96 | - 94,213,776 |  | - 1.15 |
| 負債及權益總額 | 117,623,868,311 | 100.00 | 117,794,745,606 | 100.00 | - 170,877,295 |  | - 0.15 |

5.不動產、廠房及設備之折舊係採直線法計算。

6.期末已提撥退休金資產87億3,061萬餘元，及提列員工福利負債準備（屬退休金部分）15億8,900萬餘元。

7.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。