乙、各營（事）業決算之審核

決算審核結果重要審核意見彙總索引

壹、行政院主管

中央銀行

1.我國金融整體流動性佳，貨幣管理穩健，經標準普爾信評公司（S＆P Co.）維持我國長期主權信用評等為AA+級，惟受國際主要經濟體持續緊縮貨幣政策等風險影響，國際機構預測全球經濟與貿易成長將大幅減緩，允宜協同相關部會妥為因應，以促進國內金融穩定及協助經濟發展	乙－ 17

2.國內物價漲幅較歐美地區主要經濟體溫和，惟消費者物價指數（CPI）年增率仍超過2％之通膨警戒線，加以未來影響通膨走勢不確定性仍高，允宜密切關注國際物價變動情形，並適時調整貨幣政策，以減緩通膨對我國經濟發展造成之衝擊	乙－ 18

3.實施選擇性信用管制措施，不動產貸款成長雖已趨緩，惟110年底實施第4波信用調整管制措施，購地及餘屋貸款成數仍上升，且貸款集中度仍高，亟待兼顧金融穩定，賡續檢視管制措施執行成效並適時檢討調整，以減輕民眾購屋負擔	乙－ 19

4.中央造幣廠鑄幣生產成本增加致營業利益（率）及淨利（率）為近5年最低，又部分副業產品滯庫多年未銷售，亟待加強管控成本及強化採購與行銷策略，俾提升營運績效	乙－ 21

5.中央印製廠承辦內政部委託數位身分識別證 New eID 發行計畫，因政策決定暫緩執行，該廠與廠商衍生印製設備及維護管理費用計價爭議，亟待協助積極洽內政部協調溝通，以儘速解決採購履約爭議	乙－ 23

貳、經濟部主管

一、台灣糖業股份有限公司

1.為提升畜殖環境品質辦理農業循環豬場改建投資計畫，惟相關許可證照延遲取得及工程履約爭議，致工程進度嚴重落後；又部分完工豬舍污水處理量超標，未符設計標準，亟待研謀改善	乙－ 32

2.出租興學用地長年閒置未經開發使用，或校院面臨退場仍未研議收回租地之可能性及後續利用，又學生宿舍開發計畫投資效益欠佳，出租率仍待提升等情，亟待檢討改善	乙－ 35

3.生物科技事業部為因應日用化粧品業績成長之需，修建舊有廠房以增設日用化粧品生產線，惟因未將建造執照及使用執照之取得條件列入考量，肇致修建之廠房因無法取得工廠登記證而長期閒置，亟待查明妥適處理	乙－ 38

4.配合政府治水及能源轉型政策，於滯洪池上規劃設置太陽光電發電系統，惟部分案場光電設施建置進度落後或尚未估列經營權利金，允宜檢討改善	乙－ 39

5.辦理生技材料廠投資計畫，評估廠址及料源取得過於樂觀，選址屢遭居民反對，最終廠址遠離料源產地，且未能改善供料品質，大幅增加生產成本，不利市場競爭，兼以建材及肥料市場之拓展未如預期致營運虧損；又缺乏穩定料源，停工已逾8個月，顯未發揮計畫效能，亟待檢討改善	乙－ 41

6.為善盡企業社會責任，編列經費以推動睦鄰工作，惟部分補助對象及經費核銷作業與睦鄰規範未合，又急難救助補助項目預算連續3年支出金額為零，或尚無派員實地查核補（捐）助案件，亟待查明妥適處理	乙－ 46

7.配合政府能源轉型政策，推廣建置電動汽機車充電站，惟加油站電動汽車充電樁之架設期程未如預期，且迄未規劃建置電動機車充電設備，允宜積極追蹤架設進度，並研謀有效利用低經濟價值之土地，通盤檢討電動汽機車充電設備建置期程及位址，以利達成充電設備布局效益	乙－ 48

二、台灣中油股份有限公司

1.配合政府推動能源轉型政策規劃增建天然氣輸儲設施，間有因研修投資計畫欠周延及興建策略未明致標案流標，或環境影響評估遲未通過延宕完工期程等情事，潛藏儲槽逾期完工風險，亟待研謀妥處，以利達成穩定供氣目標	乙－ 61

2.配合政府穩定物價政策，未足額調漲天然氣售價致發生營運虧損，又配合政府推動能源轉型政策執行天然氣採購策略成效未如預期，亟待研謀改善，以強化營運體質及穩定能源供應	乙－ 65

3.為確保國內油、氣供應無虞辦理進口業務，惟LNG自行運載力及採購合約執行彈性尚待提升，且油輪執行卸油作業之滯港比率偏高，影響公司營運績效，亟待檢討改善	乙－ 68

4.規劃國外探勘及併購策略，持續投入新礦區或併購油氣田，以增加油氣資源量，提升自有油源比例，惟部分國外探油工作未達績效目標或趨劣，且新礦區取得與探勘進展作業延滯，影響探勘經營績效，允宜管控探勘進程與布局國際礦區，俾達提高自有油氣占比之目標	乙－ 69

5.持續增建汽、柴油加氫脫硫工場、烷化工場、重油轉化工場等設施，以提升產能與煉製結構，惟優化執行成效欠佳，及評估各硫磺工場之績效衡量指標，未能允當揭露營運效能，且部分硫磺工場設備使用效能過低，涉有人力資源運用不彰情事，均待檢討改善	乙－ 71

6.為強化產品與技術開發實力，逐年增加研究發展支出以強化研發量能，惟研究發展計畫性質多偏重技術性服務，且研究單位員工流動頻繁及逾半數研究案件委外辦理，影響公司自主研發能量之累積與前瞻研發提升，亟待研謀改善	乙－ 74

7.為提升煉油效益，辦理「異壬醇（INA）合資生產計畫」因投資決策未定，耽延原規劃執行期程，復因合作意向書及合資協議書規範未盡周延，費時協商租賃條款、原料供應等事宜仍未獲共識，終未能於期限內完成商業合約簽署，決議終止辦理，造成鉅額投資損失及土地閒置等情，亟待研謀改善	乙－ 75

8.研訂辦理採購相關內部控制制度，有助管控採購風險，惟間有未運用資訊系統管控小額採購作業，未將具專業及特殊性業務潛存廉政風險之久任人員納入風險評估項目，及向拒絕往來廠商進行小額採購等情事，亟待檢討改善，以健全採購內控機制	乙－ 78

9.為維護油氣輸運管線安全，進行各項檢測及稽核作業，惟間有發生民眾盜油事件，及未於規定期限內完成新設管線緊密電位檢測，且尚無明定管線查核頻率及稽查單位挑選原則，亟待研謀改進，以維護管線安全及完善管線管理	乙－ 80

10.為響應政府綠能政策，配合辦理「智慧電動機車能源補充設施普及計畫」，惟電動機車能源補充設施建置進度落後，且充電營運系統尚未建置完成，影響充電設備整體維護及營運管理，亟待檢討改進	乙－ 81

11.投資民營事業以提升競爭力與經營效能，惟部分投資之民營事業經營績效欠佳及公股代表懸缺多時仍未補足，且投資事業解散清算作業進度停滯，亟待研謀善策妥處	乙－ 82

12.為善盡企業社會責任及提升整體環境品質，逐年增加編列環境保護經費，惟環保違規遭裁罰情事未見改善，亟待研謀善策，以提升整體環境品質及企業形象	乙－ 83

13.為利土地活化與維護料管理已研訂相關規範，惟閒置及低度利用土地活化成效欠佳，材料庫存金額逐年攀升，且超逾目標庫存金額大幅成長，亟待研謀妥處，以提升資產管理及運用效能	乙－ 84

14.賡續推動睦鄰相關工作，有助增進公司鄰近社區友睦關係，惟間有經費支用未於公司網站揭露，且未將資本支出案件列為抽查範圍，亟待檢討改善，以符資訊公開法意，俾利各界監督及提升睦鄰業務成效	乙－ 86

三、台灣電力股份有限公司

1.配合政府能源轉型政策，辦理再生能源及儲能系統併網業務，惟輸、配電併聯機制尚有強化空間，且可併網容量不足，影響業者併網運轉期程，亟待研謀妥處，推動多元併網措施，俾利綠電之推展	乙－ 98

2.推動智慧電網總體規劃方案，有助強化供電可靠度及電網韌性，惟仍有再生能源發電監測系統建置未達目標、民間業者提供輔助服務容量及參與需量反應用戶比率偏低情事，亟待檢討研謀改善，以提升供電品質	乙－100

3.智慧電表基礎建設有助推動節電措施，惟建置多年仍有用戶未能自動回傳資訊、AMI低壓用戶參與時間電價及加入台灣電力APP認證之比率偏低等情，亟待研謀妥處，以完善智慧電網系統功能	乙－102

4.推動饋線自動化有助強化供電品質，惟與114年全面饋線自動化之目標尚有落差，且部分自動線路開關裝設後尚未納入監控，亟待檢討妥處，俾利穩定供電	乙－103

5.配合政府開發海域風能，規劃離岸風力發電機組建置，惟已運轉風場之發電效益未如預期，執行中案場之部分國產化項目尚未符合政府產業政策，亟待研謀善策妥處，以達成電源開發與產業發展目標	乙－105

6.近期國際燃料價格飆漲，公司經營發生鉅額虧損，且機組除役迭遭外界質疑恐影響供電穩定，亟待檢討妥處，以達永續經營目標	乙－107

7.核四轉型方案迄未核定，且核四計畫燃料束遲未完成處理作業，衍生額外貯存費用，另核四計畫庫存材料去化緩慢，甚有調撥材料2年仍未使用等情，亟待檢討妥處	乙－109

8.因應國際永續發展潮流，持續建置水力與陸域風力發電機組，惟部分設置場址因未妥適考量水土保持法令對施工順序與範圍之限制、招標作業未如預期等情，影響執行進度，亟待檢討妥處，俾達再生電源發電目標	乙－112

9.推動臺中電廠新建燃氣機組計畫，有助能源轉型及改善空污，惟海域環評進度未如預期，且未適時尋求協助釐清都市設計審議事宜，致計畫期程嚴重延宕，亟待研謀改善	乙－113

10.辦理大潭電廠循環水進水口清淤作業，未妥善處置清理產出淤泥，且怠於採行長期有效清淤方案，屢因冷卻水量不足引發機組停機或降載運作，另清淤採購前置作業未臻確實，致多次流標，耽延期程，又決標後承攬廠商財務困難終止合約，緊急採購增加鉅額工程經費，加重公司營運負擔，亟待檢討妥處	乙－115

11.辦理加強電網韌性建設計畫有助提升電網安全，惟尚未成立風險管控專責單位，又專業人員訓練尚待強化，且有人力技術斷層風險，亟待研謀改善，以確保電力系統之穩定	乙－116

12.辦理「變頻電纜耐壓試驗設備兩套」採購案，間有延宕採購作業期程，復於決標後，未審慎評估撤銷決標之適法性及影響性，即兩度變更決標對象，且履約階段未適時督促及追蹤廠商執行進度，亦未審酌廠商展延履約期限不可抗力事證之合規性與關聯性等，致延後採購設備之啟用期程，亟待檢討改善	乙－117

13.辦理煤灰去化及再利用，有助達到廢棄物資源永續循環目標，惟間有煤灰固定價格申購處理要點規定未臻周延、煤灰再利用用途未盡多元及尚無運用煤灰於海事工程之實績等情事，亟待檢討改善	乙－119

14.建構採購內部控制制度有助管控採購風險，惟小額採購之查核機制尚未臻周延，且具專業及特殊性業務潛存廉政風險之久任人員未納入風險評估項目，另辦理採購案件未妥適訂定招標資格文件等，均亟待檢討改善，以避免舞弊事件發生	乙－120

四、台灣自來水股份有限公司

1.為減少水資源流失，持續辦理降低漏水率計畫，惟小區管網維護管理作業未臻周全，且漏水修復處理時效未如預期，亟待研謀改善，以增加水資源有效利用	乙－131

2.推動屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫，有助提升自來水普及率，惟鹽埔淨水場、鑿井、導送水管及緊急供水工程進度未如預期，且淨水場生態檢核作業未臻落實，亟待研謀改善	乙－133

3.為提升桃園地區原水供應系統之供水穩定度，辦理三坑中繼加壓站工程，惟用地調查作業未盡周全，且委託技術服務採購案歷經多次流廢標，影響計畫期程，亟待檢討改進	乙－137

4.為掌握淨水場供水狀況、用戶用水情形及改善人工抄表等問題，建置智慧水表及自動讀表系統，惟計量資料傳輸作業及數據加值應用等未臻妥適，亟待檢討改善	乙－138

5.推動老舊高地社區用戶加壓受水設備改善，有助改善漏水減少水資源浪費，惟執行進度未如預期，亟待檢討改進	乙－140

6.為解決屏東縣萬巒鄉自來水使用需求，辦理供水工程，惟土建工程因故終止契約，且接續工程多次流標，遲延計畫完工期程，亟待檢討改善	乙－142

7.辦理新竹市東大路二、三段汰換管線工程等採購案，未依規定於開工前取得道路挖掘許可，亦未適時透過經濟部管線小組協調妥處，致開工後逾1年仍無法施工而解除契約，衍生耗費行政作業成本與經費損失，卻未達成汰換目標，亟待檢討改善	乙－143

8.辦理自來水管線工程，招標階段訂有不同投標廠商資格，以符合工程實際需要，惟部分工程履約施作之營繕工項存有缺失，又現行考工作業要點規定與工程會所訂公共工程開工要件注意事項規定未盡相符，亟待檢討改善完備制度規章	乙－144

9.為因應旱災購置建築工地緊急抗旱設備，惟設備建置後財產登帳列管事宜未盡周全，亟待檢討改進，以利落實財產管理作業	乙－144

10.經管部分土地及其地上物，出租作為旅館使用，惟未完成登記事宜，亟待檢討改善，以確保消費者住宿安全及權益	乙－145

11.政府已訂定退除役官兵或其眷屬，及現役軍人家屬自來水水費優待等相關規定，惟部分受優待戶居住所涉有營業行為，未符優待條件，亟待檢討改善	乙－146

參、財政部主管

一、中國輸出入銀行

1.配合政府推動新南向政策，設立東協國家代表人辦事處，有助於提供國內廠商金融支援服務，惟反覆裁撤與設立同一辦事處，相關可行性評估作業有欠嚴謹，亟待檢討改善，以善用銀行資源，有效發揮海外辦事處之功能及效益	乙－155

2.高風險國家暴險餘額比重上升，且部分國家信用評等惡化，亟待密切注意各國政經情勢，審慎評估承作案件風險，以促進銀行穩健經營	乙－156

3.辦理轉融資業務，有助拓展我國產品出口，惟越南轉融資銀行遭監管，無法償付撥貸資金，亟待研謀妥處，以維護銀行權益	乙－157

二、臺灣金融控股股份有限公司

1.集團資源整合行銷平台有助子公司相互提升營運績效，惟整合協銷機制已運作多年，目標達成情形仍待有效提升，且相關業績仍落後同業，亟待妥謀善策，以增裕集團獲利	乙－166

2.已訂有土建融授信風險管理措施，惟不動產貸款餘額逐年增加，且部分購地貸款案件於初次核貸後歷經數年仍未開工，亟待研訂因應措施，以降低授信風險及避免助長養地之質疑	乙－168

3.推動公平待客原則已有成效，惟金融消費爭議處理欠嚴謹，且無障礙ATM環境改善期程落後，亟待研謀改善，以提升優質金融服務	乙－170

4.因應主管機關監理規範持續調整研發新保險商品，惟分期繳保費收入占新契約保費收入比率連年下滑，影響公司市場占有率，亟待研擬因應對策，以提升業務競爭力	乙－171

5.因應國際升息趨勢持續銷售利率變動型保險商品，惟規劃未臻完備致遭裁罰停售，又解約案件逐年增加，亟待強化保險商品之研發及內部控制機制，以利公司穩健經營	乙－173

6.證券經紀業務表現優於大盤，惟電子下單市占率欠佳，且網路下單介面迭遭客戶投訴，承銷案件推展亦欠積極，亟待研謀改善措施，以提升競爭力	乙－175

7.聯貸案承作有助於拓展金融業務，惟部分聯貸案件僅依關係企業支持函即予核貸，影響債權確保，亟待研訂因應措施，以保障銀行權益	乙－177

8.已設立風險管理委員會並訂定相關指導準則，惟各子公司發生作業風險損失頻仍，部分屬違反法令規定遭主管機關裁罰，亟待強化內部控制及法令遵循，以降低作業風險	乙－178

### 三、臺灣土地銀行股份有限公司

1.放款業務優於公股同業，惟營運過度集中土建融資，恐增加經營風險，又手續費收益未見成長、信用卡及證券業務落後同業，亟待積極研謀善策，提升公司多元競爭力	乙－187

2.積極推展國際金融業務，惟海外暴險總額逐年增加，且美國分行授信資產品質下降，暴險集中於不動產業，亟待密切注意國際金融市場及政經環境變動趨勢，強化相關管控措施，以降低全球經濟景氣循環對營運之衝擊	乙－189

3.配合政府永續金融政策推動碳盤查，惟溫室氣體碳盤查資訊揭露及環境與能源管理等作為落後同業，亟待研訂改善措施，以達政府淨零碳排及永續發展之目標	乙－190

4.簽署赤道原則有助引導授信企業重視環境、社會及公司治理，惟相關資訊揭露品質尚待強化，亟待積極推動以落實責任授信，促進產業轉型永續經濟	乙－192

5.建築業放款餘額逐年增加，惟經濟景氣已有變化，相關風險管控機制與因應措施未盡周妥，亟待持續落實改善，以分散授信風險及健全銀行經營體質	乙－192

四、財政部印刷廠

近年來積極提高防偽及管制性印件生產力及市場競爭力，惟統一發票相關業務仍為主要營收來源且逐年減少，又表格什件銷貨收入亦呈衰退趨勢，另空白統一發票銷毀率連2年逾目標值，且部分項目銷毀率偏高，允宜研謀改善，以提升營收及降低銷毀率	乙－200

五、臺灣菸酒股份有限公司

1.近年來為確保菸酒產品市場占有率，積極研發新產品上市，惟受市場競爭及國人消費偏好轉變等影響，各類產品銷售情形呈持續下滑趨勢，允宜研謀因應，以提升營運績效	乙－210

2.致力於多角化經營，生產與銷售速食麵產品，惟111年度銷貨收入較107年度減少約2成，且自製新品銷售欠佳，亟待檢討生產銷售策略及精進產品保存技術，以鞏固國內市場銷貨收入，並拓展國際市場銷售版圖	乙－212

3.已函頒職業安全衛生管理計畫，惟近年工安事件頻仍，亟待督促所屬作業單位確實執行安全衛生管理措施，以保障員工安全與健康	乙－213

4.為提升花蓮酒廠土地資產利用效益，推動開發再利用投資計畫多年，惟前置規劃未臻完妥，歷經3次招商均無申請人投標，復改採標租土地設置太陽光電發電設施，因逾核准期限仍無法開工，肇致主管機關廢止原用地變更之核准，未達預期計畫目標，亟待改善	乙－214

肆、交通部主管

一、中華郵政股份有限公司

1.推動簡易壽險業務，以提供國民基本經濟保障，惟壽險業務經營衰退，且網路投保、電子保單及行動投保等推動成效仍待提升，允宜檢討研謀改善	乙－224

2.開辦國際e小包（ePacket）業務，提供民眾寄送小型輕件物品之新選擇，惟尚未與商貿往來頻繁之美國達成合作協議，允宜賡續積極研商，俾擴大服務範圍，並促進我國跨境電子商務發展	乙－226

3.為提升資產價值及營運效益，已辦理節餘空間活化作業，惟部分資產長年未出租利用，或因土地使用分區限制不易活化，允宜積極研謀善策	乙－226

4.辦理原嘉義郵局徵租作業，以提升資產價值及營運效益，惟未調查租賃實例、政府標租租金等作為訂定租金底價之參考，不利確保資產出租應有收益，允宜研謀改善	乙－227

二、交通部臺灣鐵路管理局

1.為建立安全文化及確保行車安全，已推行安全管理系統，惟相關人員訓練情形欠佳，不利有效推動並落實基層，又安全管理系統稽核作業機制仍待完善，稽核委員專業能力亦待訓練提升，允宜檢討改善	乙－235

2.近5年度重大行車事故、一般行車事故件數已呈下降趨勢，惟與行車安全攸關之行保系統未依規定落實資料登載及維護，系統功能亦欠周全，致無法善用系統資訊分析，不利達成事故防範之目標，且相關措施亦未落實執行，允宜研謀改善	乙－238

3.為確保列車運轉安全，裝置ATP輔助裝置，俾對列車運行進行超速防護，惟故障或異常事故頻仍，未能查明問題癥結確實改善，且採購ATP車載設備MMI維修包，未實際安裝測試品質，妥善率未能有效提升，允宜檢討改善	乙－241

4.臺鐵係市占率最高之公共運具，對公共運輸有極大影響性，惟列車誤點頻仍，且長期未有效優化改善，允宜加強運用數據分析，探究發生原因並確實研謀改善，以提升運輸服務品質	乙－244

5.規劃建置新MMIS，第一階段預計完成25款車型建置作業，以掌握車輛維修成本及未來維修材料管理，惟既有維修資料經轉置至新建系統，仍存有維修材料斷料、缺料或存量過高等風險，且未依規定將該系統檢討納入年度資通安全維護計畫，據以辦理資安防護措施，允宜檢討改善	乙－246

6.已建置營運車輛關鍵性材料安全庫存管理機制，惟所訂規範未臻完善，亦未落實執行相關管理措施，影響採購及庫存管理效能，又料帳處理作業亦待檢討改正，允宜研謀改善	乙－248

7.為提升儲運效率，於富岡基地建置材料自動倉儲系統，惟該系統未符契約所訂計算功能，且未能與材料管理資訊系統介接，臺鐵局於發現後長達6年餘仍未積極督促履約廠商改善；又未妥為規劃儲位規格，致降低儲存量能，均不符電腦化整合庫存及提升儲運效率之目標效能，允宜研謀改善	乙－250

8.已訂有鐵路兩側禁限建規定，惟針對臨軌工程管理所採權宜作法及管控措施並未落實執行，鐵路安全存有重大風險，允宜研謀改善，以維鐵路行車安全	乙－251

9.為確保鐵路行車安全，已完成全線C級邊坡分級精進作業，惟迄未依相關建議辦理補強措施及設置告警系統，並檢討修正邊坡巡查作業規範，不利維護鐵路行車安全，允宜檢討改進	乙－252

10.推動公司化並設置償債基金以進行財務改善，惟臺鐵局營業長期發生虧損，資金缺口所致短期債務未償餘額逐年升高，復受市場升息影響加重財務成本負擔，允宜檢討強化財務規劃	乙－253

11.為彌補歷年累積虧損，多元拓展資產開發運用業務，惟部分停車場與集合式住宅公開標租、促進民間參與公共建設案招商及履約管理作業未臻周全，都市更新案件執行進度停滯等，均影響機關權益及房產出租收益，允宜研謀改善	乙－255

12.為因應公司化在即，積極清查盤點移轉交通部及作價投資國營臺灣鐵路股份有限公司資產與負債，惟待開發及被占用土地或宿舍、停車場等資產管理作業未臻周妥，影響機關權益，允宜研謀改善	乙－256

13.為防止職業災害，已訂定職業安全績效指標項目並納入年度安全管理報告揭露，惟未確實掌握承攬工程廠商之職災案件及勞動檢查缺失情形，不利風險評估、承攬管理及防止職災事件發生，允宜檢討改善	乙－257

三、臺灣港務股份有限公司

1.臺中港配合政府綠能政策，提供離岸風電作業所需港口基礎設施，惟港區橋梁承載力不足，部分風機重件無法進行陸地運輸，且風機大型化對港口使用帶來嚴峻挑戰，允宜強化港埠設施，以利我國離岸風電發展需求	乙－268

2.推動自由貿易港區招商作業，惟部分港區進駐事業與區外產業鏈結度不高，未能有效結合地方關聯產業，不利透過委託加值模式提升港區競爭力，允宜檢討改進	乙－269

3.推動疫後郵輪旅運發展，惟耗費鉅資完工之基隆港及高雄港旅運設施招商情形未如預期，且高雄港郵輪預報到港情形未盡理想，為免旅運設施閒置，允宜積極檢討改善	乙－272

4.為落實進港人員、車輛管理，修正國際商港管制區通行證申請及使用須知，並強化相關系統設備，惟間有當次通行證之通行碼取得費時、車牌辨識系統精確度尚待提升等情，允宜檢討改善	乙－273

5.投資之民營事業整體獲有盈餘，惟部分投資事業或受全球景氣下修及低碳趨勢，或開發新型業務增加成本等影響獲利能力，允宜注意未來產業發展趨勢及投資事業財務健全情形，適時責成公股代表提出建議意見，以維公股權益	乙－275

6.為阻擋海洋強風及鹽分侵襲，臺中港區已種植保安林構築屏障，惟補植作業未符規範，且相對區位漸往陸側移動，不利發揮森林保育水土及防護自然災害之效果，允宜檢討加強維護作業	乙－278

7.辦理「改裝基315起重船」勞務採購案，期能活化資產並增加營收，惟採購施工規劃及效益分析評估均欠周妥，允宜檢討改善	乙－279

四、桃園國際機場股份有限公司

1.配合政府「桃園航空城」政策積極建設機場，惟受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，旅運量大幅減少，已連續3年營運發生虧損，舉債金額持續擴大且利息負擔沉重，財務風險遽增，允宜加強財務管理並妥謀財源，俾利持續推動機場建設及永續發展	乙－289

2.為維護飛航安全及防止無人機入侵機場飛航管制空域，已建立應變作業程序及辦理偵測防制作業，惟反制作業執行相關權責範圍尚未與配合執行單位取得共識，且委託合約工作規範訂定未盡周延，允宜檢討妥處，以保障機場飛航安全	乙－291

3.為提升機場空側安全監測能力，自103年起規劃建置航機跑道自動異物偵測系統，惟推動8年餘尚處於評估作業階段，現行仍以人工及目視方式進行巡場及通報，允宜積極檢討研謀改善並加速推動，以強化飛航安全風險管理	乙－292

4.為提升旅客服務品質，建置航廈間自動電車輸送系統，惟存有長期低度利用及營運效能不佳情事，且維護及營運支出龐鉅，允宜研謀改善，以有效降低財務負擔	乙－294

5.為提升旅客報到方式之多元性，於機場捷運站提供出境旅客市區預辦登機及行李託運服務，惟使用情形未盡理想，亦未實施收費機制，允宜檢討改善，以有效提升市區預辦登機使用效能	乙－295

6.為因應旅運量成長推動第三航站計畫，惟未妥善辦理規劃作業致耽延執行進度，且計畫修正後經費與完工日期已大幅調增與展延，仍有部分工程執行進度落後情事，允宜積極檢討改善，俾早日興建完成，發揮計畫預期效益	乙－296

伍、金融監督管理委員會主管

中央存款保險股份有限公司

1.承接經營不善金融機構保留資產清理作業，迭有未積極參考市場股權交易價格辦理標售作業，或未審慎處理土地買受人價金給付問題等情事，致逾半數保留資產仍未完成處分，亟待研謀對策妥適處理，俾加速收回賠付資金	乙－304

2.一般金融及農業金融賠款特別準備金餘額占保額內存款之比率均未達法定目標比率2％，準備金缺口嚴重不足，又部分要保機構經營狀況評等欠佳，或有趨劣情事，亟待加速提升準備金餘額，並加強相關監管措施，以降低承保風險，保障存款人之權益	乙－306