玖、政府落實都市更新及建構永續都市執行情形

圖1　臺灣活動斷層分布示意

資料來源：擷取自經濟部中央地質調查所網頁。

表1　111年底全國房屋屋齡分布

單位：萬戶、％

| 屋齡 | 戶數 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 合計 | 906 | 100 |
| 20年以下 | 215 | 24 |
| 21至30年 | 229 | 25 |
| 31至40年 | 149 | 16 |
| 超過40年 | 313 | 35 |

資料來源：整理自內政部不動產資訊平臺資料。

我國人口大部分集中在都市，形成土地高密度發展，衍生老屋林立、公共設施服務水準降低、生活環境品質惡化及都市機能未符民眾需求等問題。根據內政部不動產資訊平臺資料顯示，全國屋齡30年以上之老屋，截至111年底已達462萬餘戶（表1），逾全國房屋總量906萬餘戶之半數（51％），房屋老化情形嚴重。而老舊都市地區，因過往都市發展定位不明，且長期未落實土地使用管制與建築管理，致市區街道狹小擁擠，建物普遍面臨老化與不符合現行消防及建築安全規定等問題。此外，臺灣位處環太平洋地震帶，根據經濟部中央地質調查所公布資料顯示，全臺共有36條活動斷層（圖1），以致地震頻繁，持續威脅房屋建築安全，尤以88年發生之921大地震，造成全國5萬戶房屋全倒之災損最為嚴重；政府雖於88年底修正「建築技術規則」之耐震設計規範，提高建築物耐震係數，以減輕震災損害程度，惟規範修正前已興建完成之房屋，不僅屋齡相對較高，更潛存高震災風險。

政府為解決老屋耐震能力不足問題，並促進都市土地再開發利用，遂推動都市更新政策，已完成都市更新條例、都市危險及老舊建築物加速重建條例（下稱危老建築重建條例）、國家住宅及都市更新中心設置條例等「都更三法」制定與修正作業。行政院於107年7月31日核定內政部實施「都市更新發展計畫（108－111年）」，計畫經費17.90億元，其內容包括：強化政府主導都市更新機制、專責機構協助擴大都市更新量能、鼓勵民間自主實施都市更新及厚植都市更新產業人才等，期藉由前述計畫之執行，賡續落實都市更新及危老建築重建政策之推動，以健全都市機能，及營造低碳永續之都市環境。另我國於108年7月31日訂定臺灣永續發展目標，並於111年12月29日修正部分指標，其中核心目標11「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」之對應指標，包括119年都市更新案核定累計700件，可見都市更新推動情形係判斷是否達成建構永續都市之重要指標。

茲將都市更新與永續都市政策推動概況及成果、都市更新發展計畫預算編列及執行情形暨審計機關重要審核意見，說明如次：

一、都市更新與永續都市發展政策推動概況及成果

（一）　都市更新部分

表2　112年4月底都市更新案件辦理概況

單位：件

| 市縣別 | 已受理 | 已核定 | 市縣別 | 已受理 | 已核定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 1,592 | 1,075 | 宜蘭縣 | 1 | 1 |
| 臺北市 | 869 | 603 | 新竹市 | 44 | 16 |
| 新北市 | 358 | 195 | 苗栗縣 | 1 | 1 |
| 桃園市 | 18 | 13 | 南投縣 | 28 | 28 |
| 臺中市 | 141 | 108 | 雲林縣 | 2 | 2 |
| 臺南市 | 92 | 87 | 嘉義市 | 2 | 1 |
| 高雄市 | 23 | 14 | 澎湖縣 | 5 | 2 |
| 基隆市 | 7 | 4 | 金門縣 | 1 | － |

註：1.表列以外市縣無相關案件。

2.資料來源：整理自內政部營建署都市更新入口網資料。

政府為促進都市土地有計畫之再開發利用，復甦都市機能，改善居住環境與景觀，並增進公共利益，於87年11月11日制定公布都市更新條例，迄已施行超過24年，期間歷經11次修正（最新修正版本公布日期為110年5月28日）。截至112年4月底止，全國各市縣受理之都市更新案合計1,592件，已核定實施事業計畫者計有1,075件，其中以臺北市603件最多，新北市195件次之，臺中市108件再次之；其他超過10件者，依序為臺南市、南投縣、新竹市、高雄市及桃園市（表2）。

（二）　危險老舊建築重建部分

政府為因應潛在災害風險，加速都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建築物之重建，改善居住環境，提升建築安全與國民生活品質，於106年5月10日制定公布危老建築重建條例，並明文訂定施行日期至116年5月31日止。惟原規定該條例施行後3年（109年5月10日）內申請重建即獲得容積獎勵，因眾多地主及投資者反映未能於期限內及時申請，爰政府再度修法延長5年至114年5月10日。截至

表3　112年4月底危老建築重建案件辦理概況

單位：件

| 市縣別 | 已受理 | 已核准 | 市縣別 | 已受理 | 已核准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 3,516 | 2,880 |  |  |  |
| 臺北市 | 940 | 805 | 彰化縣 | 51 | 31 |
| 新北市 | 606 | 488 | 南投縣 | 6 | 5 |
| 桃園市 | 148 | 134 | 雲林縣 | 19 | 18 |
| 臺中市 | 733 | 518 | 嘉義縣 | 5 | 5 |
| 臺南市 | 304 | 276 | 嘉義市 | 43 | 40 |
| 高雄市 | 306 | 242 | 屏東縣 | 35 | 32 |
| 基隆市 | 11 | 10 | 花蓮縣 | 34 | 33 |
| 宜蘭縣 | 46 | 42 | 臺東縣 | 14 | 11 |
| 新竹縣 | 40 | 27 | 澎湖縣 | 16 | 16 |
| 新竹市 | 110 | 106 | 金門縣 | 10 | 10 |
| 苗栗縣 | 38 | 30 | 連江縣 | 1 | 1 |

資料來源：整理自內政部營建署都市更新入口網資料。

112年4月底止，全國各市縣受理之危老建築重建案合計3,516件，已核准實施重建計畫者計有2,880件，其中以臺北市805件最多，臺中市518件次之，新北市488件再次之；其他超過100件者，依序為臺南市、高雄市、桃園市及新竹市（表3）。

（三）　工業區立體化更新部分

經濟部為解決國內產業空間不足問題，且考量以新設園區方式提供產業發展所需空間恐緩不濟急，報經行政院於107年3月27日核定辦理「都市型工業區更新立體化發展方案」；復因產業界用地需求殷切，再於108年4月26日報經行政院核定，擴大將非都市土地之工業區一併納入適用範疇，並更名為「工業區更新立體化發展方案」。截至112年4月底止，經濟部已受理之工業區立體化更新案件合計59件，北、中、南區分別有45件、12件及2件，其中審查通過40件，審查中計有8件，其餘11件已申請撤案。

（四）　閒置眷改土地活化及更新部分

國防部政治作戰局（下稱政戰局）為活化老舊眷村改建土地、增進公共利益及改善都市景觀，於100年9月與內政部營建署城鄉發展分署（下稱城鄉分署）簽訂「國防部政治作戰局列管眷地實施都市更新計畫協議書」，委由該分署代辦眷地都市更新作業。該局於100年間陸續將7處閒置眷地委託城鄉分署辦理都市更新招商，截至112年4月底止，已完成招商且完工者2件，招商完成後因文化資產保存及斷層帶等因素與廠商解約者2件，尚在都更規劃審查階段者3件。

（五）　建構永續都市部分

臺灣永續發展目標之核心目標11「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」，其指標11.1.2列有都市更新核定案件數之目標為107至119年全國都市更新案核

表4　都市更新核准案件數

單位：件

| 年度 | 件數 |
| --- | --- |
| 合計 | 434 |
| 107 | 77 |
| 108 | 103 |
| 109 | 86 |
| 110 | 67 |
| 111 | 77 |
| 112 （1－4月） | 24 |

資料來源：整理自內政部提供資料。

定累計700件。經統計，107至111年全國都市更新案核定累計410件，今（112）年截至4月底止全國核定24件（表4），與目標值差距266件。另指標11.7.1列有平均每人享有公園綠地面積之目標為114年每人平均享有公園綠地面積5.25平方公尺。截至110年底止，臺北市、新北市及桃園市每人享有已闢建公園綠地面積僅分別有3.03、1.96及2.17平方公尺，與上揭114年度之目標值仍有差距。

二、都市更新發展計畫（108－111年）預算編列及執行情形

表5　都市更新發展計畫預算執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 | 預算數 | 執行數 | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 1,790,000 | 361,263 | 20.18 |
| 108 | 446,000 | 97,902 | 21.95 |
| 109 | 448,000 | 120,747 | 26.95 |
| 110 | 448,000 | 70,962 | 15.84 |
| 111 | 448,000 | 71,652 | 15.99 |

資料來源：整理自內政部營建署提供資料。

內政部為推動永續都市更新，報經行政院於107年7月31日核定辦理「都市更新發展計畫（108－111年）」，訂定4年總體目標項目，包含：強化政府主導都市更新機制、鼓勵民間自主實施更新、持續檢討都市更新相關法令、專責機構協助擴大都市更新量能及厚植都市更新產業人才等5項，計畫經費17.90億元，由內政部營建署編列中央都市更新基金預算辦理，其中108年度預算規劃編列4.46億元，其餘3個年度均編列4.48億元。截至111年底止，實際執行數3.61億餘元，執行率20.18％（表5）。

三、審計機關重要審核意見

茲將本部對政府落實都市更新及建構永續都市執行情形所提重要審核意見，按制度規章、政策推動及業務執行等3個面向，歸納摘述如次：

（一）　制度規章方面

1.　平均地權條例已修法新增私法人購置住宅房屋須經審核之程序規範，惟該條例子法草案未明確規範審核期限，恐耽延都市更新及危老建築重建案件推動進度，允宜評估訂定主管機關審核期限，儘可能降低平均地權條例修法對都市更新及危老建築重建案件後續推動之影響：內政部為防杜不動產淪為炒作工具，推動平均地權條例修法，經立法院於112年1月10日三讀通過，總統於同年2月8日公布。該條例修正新增第79 條之1第1項規定，私法人買受供住宅使用之房屋，應檢具使用計畫，經中央主管機關（內政部）許可。因該規定遭外界質疑恐耽延都市更新及危老建築重建案件進度，內政部發布新聞表示，參與都更及危老建築重建案件而需事先購入住宅進行整合之情形，雖將納入「需經內政部許可」項目，但會於子法中明確規範應備文件，以及簡捷審查程序，原則7個工作天內完成審查，讓合理交易順利運行。惟內政部於112年4月25日至5月15日預告平均地權條例5項子法，其中「私法人買受供住宅使用之房屋許可辦法」草案雖進一步規定，私法人申請買受取得30年屋齡以上老舊住宅，或未達安全、耐震標準等有危險之虞住宅進行都更或危老建築重建，應檢具申請及使用計畫書、公司登記證明及其他經中央主管機關指定應提出之文件，卻未規定主管機關審核期限，恐因此耽延都市更新及危老建築重建案件推動進度；又實務上，由於都市更新及危老建築重建案件實施者或出資人向所有權人洽購房地，須投入大量時間與人力成本，倘獲所有權人同意後又須負擔主管機關審核風險，恐影響其參與都市更新及危老建築重建之意願，經函請內政部研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、柒、內政部主管項下重要審核意見（十一）1.】

2.　政府公布全臺活動斷層暨其地質敏感區，便利民眾瞭解可能發生地震災害之區域，惟對於地質敏感區之老舊窳陋區域迄未劃定更新地區，不利活動斷層上都市更新之推動；且部分活動斷層影響區域尚未研議提高建築耐震設計標準，恐對該區域辦理都市更新或新建建築耐震安全潛存風險，允宜檢討改進：依都市更新條例第7條規定：「有下列各款情形之一時，直轄市、縣（市）主管機關應視實際情況，迅行劃定或變更更新地區，並視實際需要訂定或變更都市更新計畫：……二、為避免重大災害之發生。前項更新地區之劃定、變更或都市更新計畫之訂定、變更，中央主管機關（內政部）得指定該管直轄市、縣（市）主管機關限期為之，必要時並得逕為辦理。」經濟部中央地質調查所依據105年以來之調查成果，於110年更新公布全臺36條活動斷層〔係指更新世晚期（距今約10萬年）以來曾活動過，未來可能再度活動之斷層〕；另因活動斷層有發生地質災害之較高機率，自103至110年公布20處活動斷層地質敏感區（表6），便於民眾瞭解可能發生地震災害之區域。據內政部營建署（下稱營建署）國土規劃地理資

表6　全臺活動斷層位處都市計畫區、提高耐震設計規範及劃設環境敏感區情形

單位：處

| 編號 | 名稱 | 都市 計畫 | 提高耐震設計規範 | 劃設環境敏感區 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 20 | 22 | 20 |
| 1 | 山腳斷層 |  |  |  |
| 2 | 湖口斷層 |  |  |  |
| 3 | 新竹斷層 |  |  |  |
| 4 | 新城斷層 |  |  |  |
| 5 | 獅潭斷層 |  |  |  |
| 6 | 三義斷層 |  |  |  |
| 7 | 大甲斷層 |  |  |  |
| 8 | 鐵砧山斷層 |  |  |  |
| 9 | 屯子腳斷層 |  |  |  |
| 10 | 彰化斷層 |  |  |  |
| 11 | 車籠埔斷層 |  |  |  |
| 12 | 大茅埔－雙冬斷層 |  |  |  |
| 13 | 初鄉斷層 |  |  |  |
| 14 | 九芎坑斷層 |  |  |  |
| 15 | 梅山斷層 |  |  |  |
| 16 | 大尖山斷層 |  |  |  |
| 17 | 木屐寮斷層 |  |  |  |
| 18 | 六甲斷層 |  |  |  |
| 19 | 觸口斷層 |  |  |  |
| 20 | 口宵里斷層 |  |  |  |
| 21 | 新化斷層 |  |  |  |
| 22 | 後甲里斷層 |  |  |  |
| 23 | 左鎮斷層 |  |  |  |
| 24 | 小岡山斷層 |  |  |  |
| 25 | 車瓜林斷層 |  |  |  |
| 26 | 旗山斷層 |  |  |  |
| 27 | 潮州斷層 |  |  |  |
| 28 | 恆春斷層 |  |  |  |
| 29 | 米崙斷層 |  |  |  |
| 30 | 嶺頂斷層 |  |  |  |
| 31 | 瑞穗斷層 |  |  |  |
| 32 | 奇美斷層 |  |  |  |
| 33 | 玉里斷層 |  |  |  |
| 34 | 池上斷層 |  |  |  |
| 35 | 鹿野斷層 |  |  |  |
| 36 | 利吉斷層 |  |  |  |

資料來源：整理自內政部及經濟部中央地質調查所網站資料。

訊圖臺資料，前述20處活動斷層地質敏感區中，有13處土地上已劃設為都市計畫之住宅區、商業區及工業區，吸引人口聚集，且部分屬老舊窳陋地區；又36條活動斷層中之22條，內政部業於111年6月14日修訂「建築物耐震設計規範及解說」，提高建築物耐震設計標準。惟部分地方主管機關對活動斷層暨其地質敏感區，未依都市更新條例規定積極檢討並劃設更新地區，及輔導民眾辦理都市更新事宜，倘發生地質災害，恐造成當地民眾生命財產嚴重損害；另內政部針對經濟部公布之36條活動斷層，尚有14條活動斷層迄未評估是否修訂建築物耐震設計標準，由於其中7條之土地上已劃設都市計畫之住宅區、商業區及工業區，並吸引人口聚集，甚有3條業由經濟部公告為活動斷層地質敏感區，倘未來依現行建築物耐震設計標準進行都市更新或新建案，恐有建築物耐震安全之潛在風險等情事，經函請行政院研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳、行政院主管項下重要審核意見（十八）】

（二）　政策推動方面

1.　內政部辦理都市更新發展計畫，以4年一期之總體目標推動永續都市更新，惟都市更新推動小組未議定全國都市更新執行策略，致部分目標達成率偏低，另都市更新之永續發展目標值訂定過於寬鬆，復未納列更新面積，難以凸顯都市更新推動成果，允宜檢討改善：內政部為推動永續都市更新，報經行政院於107年7月31日核定辦理「都市更新發展計畫（108－111年）」，訂定4年總體目標項目包含：強化政府主導都市更新機制、鼓勵民間自主實施更新、持續檢討都市更新相關法令、專責機構協助擴大都市更新量能及厚植都市更新產業人才等5項，計畫總經費17.90億元，截至111年底止，累計執行數共3.61億餘元，執行率20.18％。上開5個總體目標項目之達成情形，其中第1項之目標值達成率為21％，第3至5項之目標值達成率為100％；而第2項之4個子項中，第3子項之目標值達

表7　108至111年內政部辦理都市更新發展計畫執行情形

單位：件、戶、項、人、％

| 總體目標 | 內容說明 | 目標值 | 實際值 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 強化政府主導都市更新機制 | - 補助辦理先期評估規劃。 - 都市更新地區劃定。 - 都市更新計畫擬定及變更。 - 都市計畫擬定變更。 - 都市更新整體計畫擬定。 - 策略性更新地區劃定。 - 設立專案辦公室。 - 招商公開評選實施者。 - 都市更新關聯性公共工程。 | 100 | 21 | 21 |
| 鼓勵民間自主實施更新 | 1.辦理重建先期規劃整合作業、輔導成立都市更新會及擬具都市更新事業計畫及權利變換計畫。 | 24 | 13 | 54 |
|  | 2.辦理整建、維護先期整合作業、擬具都市更新事業計畫及工程施作。 | 48 | 31 | 65 |
|  | 3.老舊建物耐震補強鑑定及工程修繕。 | 400 | 436 | 109 |
|  | 4.地方政府遴選專業團隊辦理都更業務。 | 24 | 9 | 38 |
| 持續檢討都市更新相關法令 | 修正法規命令。 | 6 | 6 | 100 |
| 專責機構協助擴大都市更新量能 | 國家住宅及都市更新中心完成政府主導都市更新案公開評選實施者／投資人。 | 6 | 8 | 133 |
| 厚植都市更新產業人才 | 民間從業人員短期訓練課程。 | 400 | 1,143 | 286 |
|  | 宣導都市更新教育訓練。 | 6,000 | 23,859 | 398 |

註：1.統計期間截至111年底止。

2.資料來源：整理自內政部營建署提供資料。

成率為109％，另3個子項之目標值達成率介於38％至65％間（表7）。惟內政部都市更新推動小組未依都市更新發展計畫總體目標，議定全國都市更新執行策略，致都市更新發展計畫部分目標值達成率偏低；又臺灣永續發展目標中全國都市更新案核定累計件數之目標值過於寬鬆，且未考量納列更新單元累計面積，難以凸顯都市更新推動成果等情事，經函請內政部研謀改善。【詳總決算審核報告非營業部分乙、壹、作業基金二、內政部主管（一）營建建設基金項下重要審核意見（4）A.C.】

2.　政府主導之部分都市更新案件未以都市整體發展觀點，建立推動優先順序，且優先推動之理由多屬公有地比率高等因素，已排擠策略性都市更新之推動，不利都市整體發展，允宜督促各級政府機關強化政府主導都市更新案件之整體性規劃，並落實優先推動案件之勘選機制，俾有效運用政府主導都市更新案件量能，發揮都市更新推動效益：依據行政院於107年7月31日核定「都市更新發展計畫（108－111年）」三、（四）略以，政府應本於都市發展主導者角色，為都市更新注入更多量能，透過整體性規劃，主導大型都市更新案件，改善地區環境品質並帶動發展，以彰顯都市更新成效。另根據營建署都市更新入口網公布資料顯示，各級政府109年4月至111年底止由政府主導之都市更新案件共計20件，據各該案件之都市計畫或都市更新計畫所載，其中15件係透過整體性規劃，將數個街廓重新劃分更新單元及公共設施，再依序辦理更新單元事業計畫實施更新事業；惟剩餘5件係屬於個別性建築重建，而非地區性之整體規劃，且逕以公有地比率高等因素優先推動，已排擠策略性都市更新案件之推動，不利都市整體發展，經函請內政部研謀改善。【詳總決算審核報告非營業部分乙、壹、作業基金二、內政部主管（一）營建建設基金項下重要審核意見（4）B.】

3.　捷運場站周邊實施都市更新可申請增額容積，惟繳交代金成本高於其他容積獎勵項目，缺乏申請誘因，致申請增額容積案件數偏低，原預期藉由增額容積代金，挹注公共建設自償性財源之目標難以達成，允宜以公益性角度，重新檢討都市更新案件申請增額容積之機制，提高實施者申請增額容積之意願，達成挹注公共建設自償性財源之目標：依「都市計畫法臺灣省施行細則」規定，增額容積，指都市計畫擬定機關配合公共建設計畫之財務需要，於變更都市計畫之指定範圍內增加之容積；而各地方政府增額容積額度之規定，則散落於各地方都市計畫法施行細則、自治條例或規則，介於基準容積之20％至50％不等，且「都市更新建築容積獎勵辦法」規定，都市更新容積獎勵項目計有：原容積高於基準容積、提供公益設施、協助開闢公共設施、文化資產保存、時程獎勵、綠建築、一定規模以上、處理舊違章建築戶、結構堪慮建築物、智慧建築、無障礙環境設計、耐震設計、協議合建等13項，容積獎勵額度則介於基準容積之5％至30％不等，前述「容積獎勵」與「增額容積」之總和不得超過基準容積率2倍（圖2）。政府為加速推動都市更新，以增加建築物容積作為民間參與誘因之方式概分為「容積獎勵」及「增額

圖2　建築物容積種類示意

資料來源：整理自新北市政府提供資料。

容積」，而其中增額容積項目，僅有TOD（Transit-oriented development，以大眾運輸為導向之都市發展）增額容積1種。查行政院於101年7月24日核定「跨域加值公共建設財務規劃方案」，運用「增額容積」籌措重大公共建設財源，目的在於將公共建設計畫所衍生之外溢效益予以內部化，以提升計畫本身之財務自償能力；而民間以申請繳納代金方式獲得增額容積，並由政府規劃將收執代金繳入公共建設基金，藉以提升公共建設財務自償率，具有公益性。惟礙於「容積獎勵」及「增額容積」未律定申請優先順序，而增額容積採繳納代金方式辦理，所需投入財務成本高於其他各類容積獎勵項目，在增額容積與容積獎勵之總和設有上限規定之情況下，都市更新實施者申請「增額容積」之比率偏低，政府藉由「增額容積」繳納代金機制挹注公共建設自償性收入財源之目標將難以達成。以雙北地區大眾捷運系統為例，經運用地理資訊系統套疊捷運場站周圍500公尺範圍及已核定都市更新案件位址發現，108年1月至112年4月底止臺北市政府核定捷運場站相關範圍內都更案計有99件，其中3件申請TOD增額容積，申請比率僅3.03％；而新北市政府核定相關範圍內都更案計有21件，其中3件申請TOD增額容積，申請比率亦僅14.29％，申請比率均偏低，經函請內政部檢討改進。【詳總決算審核報告第2冊丙、柒、內政部主管項下重要審核意見（十一）3.】

（三）　業務執行方面

1.　部分直轄市政府未積極將輻射屋及海砂屋所在地劃定為更新地區，亦未積極督促拆除重建或補強，致輻射屋及海砂屋之公共安全問題長年存在，影響都市環境及民眾生命財產安全，允宜敦促各該直轄市政府儘速將輻射屋及海砂屋劃定為更新地區，並評估適時介入公權力實施都市更新，以維護公共安全及民眾健康，並提升整體都市環境：依都市更新條例第6條第7款規定，經偵檢確定遭受放射性污染之建築物，直轄市、縣（市）主管機關得優先劃定為更新地區；第7條第1項第3款規定，符合危老建築重建條例第3條第1項第1款規定之建築物，直轄市、縣（市）主管機關應視實際情況，迅行劃定或變更更新地區。另危老建築重建條例第3條第1項第1款規定，經建築主管機關依建築法規、災害防救法規通知限期拆除、逕予強制拆除，或評估有危險之虞應限期補強或拆除者，為該條例適用範圍。根據行政院原子能委員會截至112年4月底偵測及評估結果，臺北市、新北市、桃園市轄內遭受放射性污染建築物（通稱輻射屋），分別有4處、18處、9處，合計31處，依上開都市更新條例第6條第7款規定，各該直轄市主管機關得優先劃定為更新地區。又臺北市、新北市、桃園市政府列管之高氯離子混凝土建築物（通稱海砂屋），分別有98處、79處、4處，合計181處，業經建築主管機關認定須拆除重建或可加勁補強，依上開都市更新條例第7條第1項第3款規定，各該直轄市主管機關應視實際情況，迅行劃定或變更更新地區。由於輻射屋及海砂屋多屬60至70年代興建之集合式住宅，大部分建物產權複雜，且多夾雜違章建築，倘採危老建築重建方式改建則須經100％土地所有權人同意，實務上推動較為困難，而採都市更新方式改建，因僅需80％土地（建物）所有權人同意，且同時可解決違建問題，相較之下推動之可行性較高。本部經運用地理資訊系統套疊已劃定都市更新地區與前述輻射屋及海砂屋所在位址，發現31處輻射屋中僅有3處劃定都市更新地區，劃定比率僅有9.68％；181處海砂屋中，僅有36處海砂屋劃定都市更新地區，劃定比率亦僅19.89％，顯示各該直轄市政府尚未積極辦理輻射屋及海砂屋劃定更新地區，以進行後續都市更新作業，肇致輻射屋及海砂屋長年無法補強或拆除重建，影響公共安全及民眾健康，經函請內政部檢討改進。【詳總決算審核報告第2冊丙、柒、內政部主管項下重要審核意見（十一）5.】

2.　政府制定危老建築重建條例後，危老建築重建核准案件數已大幅超越都市更新案件數，惟部分危老建築重建案件基地狹小且位處更新地區範圍，造成更新地區破碎化，不利更新地區整體發展及再開發利用效益，允宜研議同一更新地區不同危老建築重建案件之整合機制，並敦促地方主管機關針對於更新地區核准之危老建築重建案件，研議規劃相關土地利用、公共設施、交通及防災之補償或因應措施，以維持更新地區整體發展及再開發利用效益：依都市更新條例第1條規定，制定本條例係為促進都市土地有計畫之再開發利用，復甦都市機能，改善居住環境與景觀，增進公共利益；第3條規定，都市更新計畫指依本條例規定程序，載明更新地區應遵循事項，作為擬訂都市更新事業計畫之指導；第5條規定，直轄市、縣（市）主管機關應就都市之發展狀況、居民意願、原有社會、經濟關係、人文特色及整體景觀，進行全面調查及評估，並視實際情況劃定更新地區、訂定或變更都市更新計畫；第9條第3項規定，都市更新計畫應表明實質再發展概要，包括：土地利用計畫構想、公共設施改善計畫構想、交通運輸系統構想、防災、救災空間構想等項目。據營建署統計資料所示，都市更新條例於87年11月11日制定公布，截至112年4月底止，都市更新推動已逾24年，各市縣政府合計受理案件數1,592件，核定實施案件數1,075件。而危老建築重建條例於106年5月10日制定公布，因危老建築重建無最小基地面積限制因素，僅推動5年餘，各市縣政府合計受理案件數3,516件，核准實施案件達2,880件，為都市更新核定案件數2.68倍，成長速度為都市更新12.86倍。又都市更新條例規定，都市更新案件須位於各市縣政府劃定之更新地區，並依該更新地區之都市更新計畫所表明土地利用、公共設施改善、交通運輸系統、防救災空間等構想，擬訂都市更新事業計畫；惟依危老建築重建條例規定，危老建築重建案件僅須位於都市計畫區域內，並未排除於更新地區之外，致部分危老建築重建案件位於更新地區，並將更新地區分割成不規則或未完整區域，不僅造成更新地區破碎化，且對更新地區整體土地利用、公共設施改善、交通運輸系統、防救災空間產生之影響，亦未給予對應補償或提出因應措施。本部經運用地理資訊系統套疊雙北地區更新地區與危老建築重建案件位址，發現雙北地區有206件危老建築重建案件坐落於64處更新地區，占總更新地區（181處）數量之35.36％，甚至同一更新地區已推動2件以上危老建築重建案件，以前述危老建築重建核准件數成長趨勢，更新地區遭危老建築重建案件分割情形將越趨嚴重，長此以往，恐不利更新地區整體發展及再開發利用效益，經函請內政部檢討改進。【詳總決算審核報告第2冊丙、柒、內政部主管項下重要審核意見（十一）2.】

3.　經濟部推動工業區更新立體化發展方案，解決產業空間不足問題，惟容積獎勵措施對於具有重機械設備之相關產業較乏申請誘因，致實際執行成果未達預估目標，亟待檢討改善：經濟部為解決國內產業空間不足問題，且考量以新設園區方式提供產業發展所需空間緩不濟急，報經行政院於107年3月27日核定辦理「都市型工業區更新立體化發展方案」；復因產業界用地需求殷切，再於108年4月26日報經行政院核定，擴大將非都市土地之工業區一併納入適用範疇，並更名為「工業區更新立體化發展方案」（以下統稱工業區更新方案）。該方案係藉由容積獎勵方式，增加樓地板面積，提供更多產業使用空間；其容積獎勵措施分為「新增投資」及「能源管理」等2項，獎勵額度分別為15％及5％，以兼顧產業投資創新研發及落實再生能源政策；另亦可藉由捐贈產業空間或繳納代金方式取得容積獎勵，以30％為上限（圖3）。按工業區更新方案所載，全國北、中、南工業區設廠土地各有15％、10％及5％之比率容積不敷使用，土地面積共261.45公頃，預

圖3　經濟部推動工業區更新立體化發展方案政策概要

資料來源：整理自經濟部提供資料。

估經由廠商申請容積獎勵方式辦理工業區老舊廠房更新後，可增加樓地板面積183.73公頃。據經濟部統計，截至112年4月底止，該部審查通過工業區更新案件數共40件，設廠土地面積合計30.51公頃，為預估目標之11.67％；增加樓地板面積合計13.01公頃，為預估目標之7.08％。經查經濟部審查通過案件之產業類別，包括廠辦、電子製造、食品加工、紡織、車用零組件及化學或醫療儀器設備製造業等，均屬可採立體化方式增加樓層高度，以擴大投資發展之產業，惟對於金屬、非金屬礦物製品或紙製品製造等產業，因其廠房具有重機械設備，需要低樓層大面積及挑高建築設計，較不適用增加樓層高度之容積獎勵方式，致缺乏立體化更新誘因，尚無相關申請案件，並肇致工業區更新方案推動5年之實際執行成果僅達預估目標約1成，推動成效欠佳，經函請經濟部研謀改善。據復：自111年度起，因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及烏俄戰爭造成人力與建材原物料成本大漲，缺工缺料問題增加廠商及產業經濟前景不確定風險，部分申請案件廢止或撤回申請，將滾動檢討修正各年度績效評量指標，並持續推動辦理，避免與低樓層大面積、挑高建築設計之產業競逐產業用地。

表8　平均每人享有公園綠地面積

單位：公頃、萬人、平方公尺

| 市別 | 公園面積 | 綠地面積 | 人口 | 每人享有面積 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 6,290.85 | 808.25 | 1,434 | 4.95 |
| 臺北市 | 700.92 | 62.58 | 252 | 3.03 |
| 新北市 | 703.02 | 35.95 | 377 | 1.96 |
| 桃園市 | 310.67 | 58.65 | 170 | 2.17 |
| 臺中市 | 1,635.32 | 287.37 | 228 | 8.43 |
| 臺南市 | 634.63 | 115.59 | 157 | 4.78 |
| 高雄市 | 2,306.29 | 248.11 | 248 | 10.30 |

註：1.最新統計資料為110年度。

2.資料來源：整理自內政部營建署提供資料。

4.　都市更新容積獎勵以開闢公園綠地項目對改善都市環境效益較大且具公益性，惟公辦都更另可申請政府經費補助，民間自主都更案件則無，致申請該項容積獎勵比率偏低，難以達成藉由都市更新協助政府開闢公共設施之策略目標，允宜妥為評估強化都市更新開闢公園綠地之容積獎勵機制，並研議開闢公園綠地經費補助範圍擴大至民間自主更新案件，以協助各級政府以都市更新方式開闢公園綠地，減少財政負擔，並達成永續都市之目標：依據內政部訂定都市更新建築容積獎勵辦法第8條規定，協助取得及開闢都市更新事業計畫範圍內或其周邊公共設施用地，可有限度取得獎勵容積。按內政部110年度營建統計年報指出，公園、綠地、廣場、兒童遊樂場及體育場所等5項計畫用地指標為國家競爭力之一，尤以公園及綠地最為影響國民生活水準。據內政部統計資料，截至112年4月底止，已核定都市更新案件合計1,075件，其中申請開闢公園綠地取得容積獎勵案件計有8件（按：危老建築重建案件尚無相關案例），申請比率僅0.74％，主要係因政府主導都市更新案件，依內政部都市更新關聯性公共工程經費補助及執行管考要點規定，可額外申請開闢公園綠地經費補助，民間自主都市更新案件則非補助範圍，致缺乏開闢公園綠地之誘因。又臺灣永續發展目標核心目標11「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」之指標 11.7.1略以，114年每人平均享有公園綠地闢建面積為5.25平方公尺。據營建署公布110年度營建統計年報資料（表8），臺北市、新北市及桃園市每人享有已闢建公園綠地面積僅分別有3.03、1.96及2.17平方公尺，與上開114年度之目標值仍有差距。另全國都市計畫區內已劃設之公園綠地面積為15,809.15公頃，已開闢面積為9,490.31公頃，開闢率僅有60.03％，仍有高達39.97％未開闢，其中政府未取得土地所有權者高達31.41％（4,966.23公頃），依現行土地徵收條例規定採市價徵收將造成政府重大財政負擔，亟待透過都市更新方式開闢該等公共設施，經函請內政部檢討改進。【詳總決算審核報告第2冊丙、柒、內政部主管項下重要審核意見（十一）4.】

表9　政戰局委託城鄉分署辦理閒置眷地都市更新案件

單位：平方公尺

| 項次 | 案名 | 辦理情形 | 更新面積 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  |  | 119,122 |
| 1 | 新竹市東區成功段都市更新案 | 終止辦理 | 6,814 |
| 2 | 新竹市東區光復段32筆土地都市更新案 | 計畫送審 | 29,216 |
| 3 | 新竹市東區復中段都市更新案 | 計畫送審 | 13,900 |
| 4 | 新竹市東區中央段都市更新案 | 已完工 | 1,145 |
| 5 | 新竹市東區光復段6筆土地都市更新案 | 已完工 | 18,199 |
| 6 | 臺南市東區精忠段都市更新案 | 研擬計畫 | 28,348 |
| 7 | 臺南市九六新村都市更新案 | 終止辦理 | 21,500 |

註：1.統計期間截至112年4月底止。

2.資料來源：整理自國防部及內政部營建署提供資料。

5.　政戰局辦理列管眷地實施都市更新計畫，以活化老舊眷村土地、增進公共利益及改善都市景觀，惟未善用內政部都市更新推動小組機制協助解決跨機關窒礙問題，致相關案件推動時程冗長，眷地長年閒置，允宜研謀改善：政戰局為活化老舊眷村改建土地、增進公共利益及改善都市景觀，於100年9月與城鄉分署簽訂「國防部政治作戰局列管眷地實施都市更新計畫協議書」，委由該分署代辦眷地都市更新作業。該局於100年間陸續將7處閒置眷地委託城鄉分署辦理都市更新招商，截至112年4月底止，已完成招商且完工者2件，招商完成後因文化資產保存及斷層帶等因素與廠商解約者2件，尚在都更規劃審查階段者3件（表9），其中「臺南市東區精忠段街廓編號C4及C5等2處眷改土地都市更新案」因涉及臺南市政府都市發展願景及所提回饋項目需求等情，廠商刻正研議都市更新事業計畫內容；「新竹市東區復中段627地號等27筆眷改土地都市更新事業計畫案」及「新竹市東區光復段1032地號等32筆眷改土地都市更新事業計畫案」等2案，廠商於104年間將事業計畫報核，經新竹市政府於110年間審退，迄今仍未完成事業計畫送審作業。經查內政部已設置該部都市更新推動小組，其任務包含協調跨機關都市更新推動事項，其成員包含內政部、國防部及直轄市政府代表，亦可邀集其他縣市政府代表與會，惟政戰局未將前述3案窒礙問題提報該小組進行跨機關協調都市更新推動事項，並列管其推動情形，致該等3案進展遲緩，眷地長年閒置，迄未達成活化老舊眷村土地目標，經函請國防部查明妥處。【詳總決算審核報告非營業部分乙、壹、國防部主管國軍老舊眷村改建基金項下重要審核意見（3）】