參、特別決算以前年度轉入數決算表之查核

一、中央政府國軍老舊眷村改建特別決算以前年度歲入、歲出保留轉入數決算表

政府為辦理國軍老舊眷村改建並配合推動都市更新及國宅興建政策，照顧中低收入戶，提高土地經濟效益，促進地方繁榮，依據國軍老舊眷村改建條例第9條規定，編列中央政府國軍老舊眷村改建特別預算，以國軍老舊眷村土地及不適用營地之處理收入為財源，用以支應土地處理作業費、輔助原眷戶購宅、撥充國軍不適用營地週轉金及國軍老舊眷村改建基金等，預算期間自86年6月18日至94年6月30日止。國軍老舊眷村改建計畫之執行，因眷戶意願整合費時、地方政府審查作業時程冗長等，影響改建資金籌措及改建計畫之執行，經行政院於101年8月20日第三度核定展延整體計畫期程為：86至102年完成眷村改建工程，86至124年完成眷村改建土地活化處分。

該特別決算以前年度歲入保留轉入數為6億7,077萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億9,354萬餘元（28.85％）；應收保留數4億7,723萬餘元（71.15％），主要係國有土地有償撥用分期款及都市更新權利變換土地補償金等尚待收繳，仍須保留繼續執行。至以前年度歲出保留轉入數為74億7,474萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億329萬餘元（1.38％）；減免（註銷）數2,646萬餘元（0.35％），主要係退還原有償撥用予地方政府之土地價款，歲入減少爰配合調減歲出；應付保留數73億4,498萬餘元（98.26％），主要係安置原眷戶所需輔助購宅款尚未完成結報，及國家安全會議與國家安全局列管臺北市居安新村等眷村暨新北市炎明新村等12處原不辦理改建眷村，刻正依法研修重啟改建機制，仍須保留繼續處理。

茲將該特別決算以前年度歲入、歲出保留轉入數決算之審定，及應付保留數原因分析，分別列表如次：

1.　以前年度歲入保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 合計 | 670,779 | － | － | － | － | 193,548 | 477,230 | 71.15 |
| 86－94 | 財產收入 | 670,779 | － | － | － | － | 193,548 | 477,230 | 71.15 |
|  | 國防部所屬 | 670,779 | － | － | － | － | 193,548 | 477,230 | 71.15 |
|  | 財產售價 | 670,779 | － | － | － | － | 193,548 | 477,230 | 71.15 |

2.　以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 合計 | 7,474,741 | － | － | － | 26,464 | 103,290 | 7,344,986 | 98.26 |
| 86－94 | 國防部主管 | 7,474,741 | － | － | － | 26,464 | 103,290 | 7,344,986 | 98.26 |
|  | 國防部所屬 | 7,474,741 | － | － | － | 26,464 | 103,290 | 7,344,986 | 98.26 |
|  | 輔助原眷戶購宅 | 7,474,741 | － | － | － | 26,464 | 103,290 | 7,344,986 | 98.26 |

3.　以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 86－94 | 國防部所屬 |  |  |  |  |
|  | 輔助原眷戶購宅 | 7,474,741 | 7,344,986 | 98.26 | 安置原眷戶所需輔助購宅款尚未完成結報，及國家安全會議與國家安全局列管臺北市居安新村等眷村暨新北市炎明新村等12處原不辦理改建眷村，刻正依法研修重啟改建機制，仍須保留繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

二、中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算以前年度融資調度、歲出保留轉入數決算表

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於106年7月7日公布施行。依據該條例第4條規定，前瞻基礎建設之項目為軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等8類。行政院依據前瞻基礎建設特別條例第7條第1項：「中央政府依本條例支應前瞻基礎建設計畫，以4年為期程，預算上限為新臺幣4,200億元……以特別預算方式編列，分期辦理預算籌編及審議……。」之規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算，自106至107年度止，分2個年度實施。

第1期特別決算以前年度融資調度轉入數21億3,407萬餘元，決算審核結果，審定減免（註銷）數9,486萬餘元（4.45％），主要係歲出減支，債務之舉借部分相對減免；未結清數20億3,920萬餘元（95.55％），係配合各項未完工程經費需求及國庫資金調度，仍須保留於以後年度繼續執行。以前年度歲出保留轉入數29億9,478萬餘元，決算審核結果，審定實現數23億3,461萬餘元（77.96％），減免（註銷）數9,486萬餘元（3.17％），主要係經濟部工業局辦理強化地方工業區公共設施補助方案及設置平價產業園區補助方案等經費，經行政院核定免予保留，及經濟部補助計畫經費結餘；應付保留數5億6,530萬餘元（18.88％），主要係經濟部能源局辦理高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及海洋科技產業研發中心等工程、交通部辦理高雄捷運延伸環線規劃作業及衛生福利部國民健康署補助地方政府修建衛生所等計畫，因辦理展延或合約期程跨年度，或尚未結案撥款，須保留繼續執行。

茲將該特別決算以前年度融資調度、歲出保留轉入數決算之審定及歲出減免（註銷）數、應付保留數等原因分析，分別列表如次：

1.  以前年度融資調度轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 項目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 未結清數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 未結清數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 106－107 | 債務之舉借 | 2,134,071 | － | － | － | 94,865 | － | 2,039,205 | 95.55 |  |

2.  以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 合計 | 2,994,786 | － | － | － | 94,865 | 2,334,614 | 565,305 | 18.88 |  |
| 106－107 | 教育部主管 | 181,430 | － | － | － | － | 126,835 | 54,595 | 30.09 |  |
|  | 體育署 | 181,430 | － | － | － | － | 126,835 | 54,595 | 30.09 |  |
|  | 教育支出 | 3,240 | － | － | － | － | 3,240 | － | － |  |
|  | 城鄉建設 | 3,240 | － | － | － | － | 3,240 | － | － |  |
|  | 文化支出 | 178,190 | － | － | － | － | 123,595 | 54,595 | 30.64 |  |
|  | 城鄉建設 | 178,190 | － | － | － | － | 123,595 | 54,595 | 30.64 |  |
|  | 經濟部主管 | 621,261 | － | － | － | 91,403 | 186,206 | 343,651 | 55.32 |  |
|  | 經濟部 | 60,110 | － | － | － | 12,413 | 47,697 | － | － |  |
|  | 其他經濟服務支出 | 60,110 | － | － | － | 12,413 | 47,697 | － | － |  |
|  | 城鄉建設 | 60,110 | － | － | － | 12,413 | 47,697 | － | － |  |
|  | 工業局 | 117,905 | － | － | － | 78,981 | 16,821 | 22,103 | 18.75 |  |
|  | 工業支出 | 117,905 | － | － | － | 78,981 | 16,821 | 22,103 | 18.75 |  |
|  | 城鄉建設 | 117,905 | － | － | － | 78,981 | 16,821 | 22,103 | 18.75 |  |

2.  以前年度歲出保留轉入數部分（續）

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 |  | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 106－107 | 能源局 | 443,245 | － | － | － | 8 |  | 121,688 | 321,548 | 72.54 |
|  | 工業支出 | 443,245 | － | － | － | 8 |  | 121,688 | 321,548 | 72.54 |
|  | 綠能建設 | 443,245 | － | － | － | 8 |  | 121,688 | 321,548 | 72.54 |
|  | 交通部主管 | 1,665,822 | － | － | － | 342 |  | 1,572,542 | 92,937 | 5.58 |
|  | 交通部 | 1,665,822 | － | － | － | 342 |  | 1,572,542 | 92,937 | 5.58 |
|  | 交通支出 | 1,665,822 | － | － | － | 342 |  | 1,572,542 | 92,937 | 5.58 |
|  | 營業基金－臺灣鐵路管理局 | 1,803 | － | － | － | 342 |  | 1,460 | － | － |
|  | 軌道建設 | 1,664,019 | － | － | － | － |  | 1,571,081 | 92,937 | 5.59 |
|  | 衛生福利部主管 | 505,722 | － | － | － | 1,604 |  | 446,471 | 57,646 | 11.40 |
|  | 衛生福利部 | 143,052 | － | － | － | 1,058 |  | 141,994 | － | － |
|  | 醫療保健支出 | 143,052 | － | － | － | 1,058 |  | 141,994 | － | － |
|  | 城鄉建設 | 143,052 | － | － | － | 1,058 |  | 141,994 | － | － |
|  | 國民健康署 | 141,146 | － | － | － |  | 546 | 82,953 | 57,646 | 40.84 |
|  | 醫療保健支出 | 141,146 | － | － | － |  | 546 | 82,953 | 57,646 | 40.84 |
|  | 城鄉建設 | 141,146 | － | － | － |  | 546 | 82,953 | 57,646 | 40.84 |
|  | 社會及家庭署 | 221,522 | － | － | － |  | － | 221,522 | － | － |
|  | 福利服務支出 | 221,522 | － | － | － |  | － | 221,522 | － | － |
|  | 城鄉建設 | 164,122 | － | － | － |  | － | 164,122 | － | － |
|  | 少子化友善育兒空間建設 | 57,400 | － | － | － |  | － | 57,400 | － | － |
|  | 文化部主管 | 20,549 | － | － | － |  | 1,515 | 2,558 | 16,475 | 80.17 |
|  | 文化部 | 20,549 | － | － | － |  | 1,515 | 2,558 | 16,475 | 80.17 |
|  | 文化支出 | 20,549 | － | － | － |  | 1,515 | 2,558 | 16,475 | 80.17 |
|  | 城鄉建設 | 20,549 | － | － | － |  | 1,515 | 2,558 | 16,475 | 80.17 |

3.  以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 減免（註銷）數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 106－107 | 經濟部 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 60,110 | 12,413 | 20.65 | 補助計畫經費結餘。 |
|  | 工業局 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 117,905 | 78,981 | 66.99 | 開發在地型產業園區－強化地方工業區公共設施補助方案及設置平價產業園區補助方案等經費，經行政院核定免予保留。 |

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20％，或3千萬元以上者。

4.  以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 106－107 | 體育署 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 178,190 | 54,595 | 30.64 | 補助地方政府辦理營造休閒運動環境計畫，因採購多次流（廢）標、辦理變更設計，須保留繼續執行。 |
|  | 能源局 |  |  |  |  |
|  | 綠能建設 | 443,245 | 321,548 | 72.54 | 高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及海洋科技產業研發中心等工程辦理展延，或合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 交通部 |  |  |  |  |
|  | 軌道建設 | 1,664,019 | 92,937 | 5.59 | 辦理高雄捷運延伸環線規劃作業等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 國民健康署 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 141,146 | 57,646 | 40.84 | 補助地方政府修建衛生所，合約期程跨年度，或尚未結案撥款，須保留繼續執行。 |
|  | 文化部 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 20,549 | 16,475 | 80.17 | 補助私有老建築保存再生計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

三、中央政府流域綜合治理計畫第3期特別決算以前年度融資調度、歲出保留轉入數決算表

行政院依據流域綜合治理特別條例第5條第1項：「中央政府依本條例支應改善適用範圍內流域綜合治理計畫所需經費上限為新臺幣660億元，以特別預算方式編列，得分期辦理預算籌編及審議。」之規定，接續第2期特別預算實施年度，編列中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算，歲入預算數130億9,700萬元，歲出預算數234億7,800萬元，執行期間自107至108年度止，列有7項業務計畫。截至110年度止，保留轉入111年度繼續執行者2項計畫，執行結果計有經濟部水利署及所屬辦理河川及區域排水改善、農業委員會水土保持局辦理水土保持發展等2項計畫，仍待以後年度繼續執行，主要係補助交通部中央氣象局辦理雲嘉南及宜蘭低窪地區建置防災降雨雷達，因民眾抗爭變更設置地點，展延期程等所致。

該特別決算以前年度融資調度轉入數11億5,014萬餘元，決算審核結果，審定未結清數11億5,014萬餘元（100.00％），係配合各項未完工程經費需求及國庫資金調度，仍須保留於以後年度繼續執行。以前年度歲出保留轉入數2億2,117萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,113萬餘元（5.04％）；應付保留數2億1,003萬餘元（94.96％），保留原因詳上述仍須待以後年度繼續執行之計畫說明。

茲將該特別決算以前年度融資調度、歲出保留轉入數決算之審定及應付保留數等原因分析，分別列表如次：

1.　以前年度融資調度轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 項目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 未結清數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 未結清數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 107－108 | 債務之舉借 | 1,150,148 | － | － | － | － | － | 1,150,148 | 100.00 |  |

2.　以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 合計 | 221,174 | － | － | － | － | 11,139 | 210,035 | 94.96 |
| 107－108 | 經濟部主管 | 149,460 | － | － | － | － | 11,139 | 138,320 | 92.55 |
|  | 水利署及所屬 | 149,460 | － | － | － | － | 11,139 | 138,320 | 92.55 |
|  | 農業支出 | 149,460 | － | － | － | － | 11,139 | 138,320 | 92.55 |
|  | 河川及區域排水改善 | 149,460 | － | － | － | － | 11,139 | 138,320 | 92.55 |
|  | 農業委員會主管 | 71,714 | － | － | － | － | － | 71,714 | 100.00 |
|  | 水土保持局 | 71,714 | － | － | － | － | － | 71,714 | 100.00 |
|  | 農業支出 | 71,714 | － | － | － | － | － | 71,714 | 100.00 |
|  | 水土保持發展 | 71,714 | － | － | － | － | － | 71,714 | 100.00 |

3.  以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 107－108 | 水利署及所屬 |  |  |  |  |
|  | 河川及區域排水改善 | 149,460 | 138,320 | 92.55 | 補助交通部中央氣象局辦理雲嘉南及宜蘭低窪地區建置防災降雨雷達，因雷達站站房尚未完成建置，無法安裝測試，仍須保留繼續執行。 |
|  | 水土保持局 |  |  |  |  |
|  | 水土保持發展 | 71,714 | 71,714 | 100.00 | 補助交通部中央氣象局辦理雲嘉南及宜蘭低窪地區建置防災降雨雷達，因雷達站站房尚未完成建置，無法安裝測試，仍須保留繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

四、中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算以前年度融資調度、歲出保留轉入數決算表

行政院為賡續辦理前瞻基礎建設計畫，依據前瞻基礎建設特別條例第7條第1項：「中央政府依本條例支應前瞻基礎建設計畫，以4年為期程，預算上限為新臺幣4,200億元，期滿後，後續預算及期程，經立法院同意後，以不超過前期預算規模及期程為之，並以特別預算方式編列，分期辦理預算籌編及審議；其預算編製不受預算法第23條不得充經常支出規定之限制。」之規定，接續第1期特別預算實施年度，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算，自108至109年度分2個年度實施。

第2期特別決算以前年度融資調度轉入數116億8,808萬餘元，決算審核結果，審定減免（註銷）數3億9,285萬餘元（3.36％），主要係歲出減支，債務之舉借部分相對減免；未結清數112億9,523萬餘元（96.64％），係配合各項未完工程經費需求及國庫資金調度，仍須保留於以後年度繼續執行。以前年度歲出保留轉入數147億9,790萬餘元，決算審核結果，審定實現數66億3,633萬餘元（44.85％）；減免（註銷）數3億9,285萬餘元（2.65％），主要係經濟部水利署、內政部營建署補（捐）助或委辦計畫等經費結餘；應付保留數77億6,871萬餘元（52.50％），主要係交通部補助桃園市政府辦理桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫、衛生福利部補助地方政府辦理整建社區活動中心等長照衛福據點計畫、經濟部能源局辦理高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及海洋科技產業研發中心等計畫，因合約期程跨年度、工程辦理展延或尚未結案撥款，須保留繼續執行。

茲將該特別決算以前年度融資調度、歲出保留轉入數決算之審定及歲出減免（註銷）數、應付保留數等原因分析，分別列表如次：

1.  以前年度融資調度轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 項目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 未結清數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 未結清數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 108－109 | 債務之舉借 | 11,688,089 | － | － | － | 392,858 | － | 11,295,230 | 96.64 |  |

2.  以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 合計 | 14,797,909 | － | － | － | 392,858 | 6,636,331 | 7,768,719 | 52.50 |  |
| 108－109 | 行政院主管 | 51,924 | － | － | － | － | 51,924 | － | － |  |
|  | 原住民族委員會 | 51,924 | － | － | － | － | 51,924 | － | － |  |
|  | 民政支出 | 51,924 | － | － | － | － | 51,924 | － | － |  |
|  | 城鄉建設 | 51,924 | － | － | － | － | 51,924 | － | － |  |

2.  以前年度歲出保留轉入數部分（續）

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 108－109 | 內政部主管 | 1,796,332 | － | － | － | 109,545 | 1,273,332 | 413,453 | 23.02 |
|  | 內政部 | 570,052 | － | － | － | 279 | 362,457 | 207,316 | 36.37 |
|  | 民政支出 | 570,052 | － | － | － | 279 | 362,457 | 207,316 | 36.37 |
|  | 城鄉建設 | 570,052 | － | － | － | 279 | 362,457 | 207,316 | 36.37 |
|  | 營建署及所屬 | 534,594 | － | － | － | 108,360 | 426,233 | － | － |
|  | 工業支出 | 21,994 | － | － | － | 5,975 | 16,018 | － | － |
|  | 城鄉建設 | 21,994 | － | － | － | 5,975 | 16,018 | － | － |
|  | 交通支出 | 73,591 | － | － | － | 13,337 | 60,254 | － | － |
|  | 城鄉建設 | 73,591 | － | － | － | 13,337 | 60,254 | － | － |
|  | 環境保護支出 | 439,008 | － | － | － | 89,047 | 349,960 | － | － |
|  | 水環境建設 | 439,008 | － | － | － | 89,047 | 349,960 | － | － |
|  | 警政署及所屬 | 630,544 | － | － | － | － | 424,407 | 206,136 | 32.69 |
|  | 警政支出 | 630,544 | － | － | － | － | 424,407 | 206,136 | 32.69 |
|  | 城鄉建設 | 630,544 | － | － | － | － | 424,407 | 206,136 | 32.69 |
|  | 消防署及所屬 | 61,140 | － | － | － | 906 | 60,234 | － | － |
|  | 民政支出 | 61,140 | － | － | － | 906 | 60,234 | － | － |
|  | 數位建設 | 16,723 | － | － | － | 906 | 15,816 | － | － |
|  | 城鄉建設 | 44,417 | － | － | － | － | 44,417 | － | － |
|  | 教育部主管 | 1,726,362 | － | － | － | 13,447 | 1,067,090 | 645,824 | 37.41 |
|  | 教育部 | 11,480 | － | － | － | － | 11,480 | － | － |
|  | 教育支出 | 11,480 | － | － | － | － | 11,480 | － | － |
|  | 數位建設 | 11,480 | － | － | － | － | 11,480 | － | － |
|  | 體育署 | 1,714,882 | － | － | － | 13,447 | 1,055,609 | 645,824 | 37.66 |
|  | 教育支出 | 7,560 | － | － | － | － | 5,400 | 2,160 | 28.57 |
|  | 城鄉建設 | 7,560 | － | － | － | － | 5,400 | 2,160 | 28.57 |
|  | 文化支出 | 1,707,322 | － | － | － | 13,447 | 1,050,209 | 643,664 | 37.70 |
|  | 城鄉建設 | 1,707,322 | － | － | － | 13,447 | 1,050,209 | 643,664 | 37.70 |

2.  以前年度歲出保留轉入數部分（續）

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 108－109 | 經濟部主管 | 2,360,641 | － | － | － | 114,439 | 881,306 | 1,364,895 | 57.82 |
|  | 經濟部 | 205,803 | － | － | － | 7,359 | 160,475 | 37,968 | 18.45 |
|  | 其他經濟服務支出 | 205,803 | － | － | － | 7,359 | 160,475 | 37,968 | 18.45 |
|  | 城鄉建設 | 205,803 | － | － | － | 7,359 | 160,475 | 37,968 | 18.45 |
|  | 工業局 | 31,649 | － | － | － | 8,940 | 21,286 | 1,422 | 4.50 |
|  | 工業支出 | 31,649 | － | － | － | 8,940 | 21,286 | 1,422 | 4.50 |
|  | 城鄉建設 | 31,649 | － | － | － | 8,940 | 21,286 | 1,422 | 4.50 |
|  | 水利署及所屬 | 644,043 | － | － | － | 96,272 | 520,672 | 27,098 | 4.21 |
|  | 科學支出 | 417 | － | － | － | － | 417 | － | － |
|  | 數位建設 | 417 | － | － | － | － | 417 | － | － |
|  | 農業支出 | 643,625 | － | － | － | 96,272 | 520,254 | 27,098 | 4.21 |
|  | 水環境建設 | 643,625 | － | － | － | 96,272 | 520,254 | 27,098 | 4.21 |
|  | 中小企業處 | 329,553 | － | － | － | 1,867 | 66,281 | 261,404 | 79.32 |
|  | 其他經濟服務支出 | 329,553 | － | － | － | 1,867 | 66,281 | 261,404 | 79.32 |
|  | 城鄉建設 | 329,553 | － | － | － | 1,867 | 66,281 | 261,404 | 79.32 |
|  | 能源局 | 1,149,591 | － | － | － | 0.2 | 112,590 | 1,037,000 | 90.21 |
|  | 工業支出 | 1,149,591 | － | － | － | 0.2 | 112,590 | 1,037,000 | 90.21 |
|  | 綠能建設 | 1,149,591 | － | － | － | 0.2 | 112,590 | 1,037,000 | 90.21 |
|  | 交通部主管 | 3,785,224 | － | － | － | 34,158 | 1,441,283 | 2,309,781 | 61.02 |
|  | 交通部 | 2,592,994 | － | － | － | 4,858 | 749,208 | 1,838,927 | 70.92 |
|  | 交通支出 | 2,592,994 | － | － | － | 4,858 | 749,208 | 1,838,927 | 70.92 |
|  | 營業基金－臺灣鐵路管理局 | 129,990 | － | － | － | － | 119,030 | 10,960 | 8.43 |
|  | 軌道建設 | 2,463,003 | － | － | － | 4,858 | 630,177 | 1,827,966 | 74.22 |
|  | 觀光局及所屬 | 7,494 | － | － | － | － | 7,494 | － | － |
|  | 其他經濟服務支出 | 7,494 | － | － | － | － | 7,494 | － | － |

2.  以前年度歲出保留轉入數部分（續）

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 108－109 | 水環境建設 | 7,494 | － | － | － | － | 7,494 | － | － |
|  | 公路總局及所屬 | 43,082 | － | － | － | － | 43,082 | － | － |
|  | 交通支出 | 43,082 | － | － | － | － | 43,082 | － | － |
|  | 城鄉建設 | 43,082 | － | － | － | － | 43,082 | － | － |
|  | 鐵道局及所屬 | 1,141,652 | － | － | － | 29,300 | 641,498 | 470,854 | 41.24 |
|  | 交通支出 | 1,141,652 | － | － | － | 29,300 | 641,498 | 470,854 | 41.24 |
|  | 軌道建設 | 1,141,652 | － | － | － | 29,300 | 641,498 | 470,854 | 41.24 |
|  | 農業委員會主管 | 110,379 | － | － | － | 681 | 66,631 | 43,066 | 39.02 |
|  | 農業委員會 | 2,740 | － | － | － | － | － | 2,740 | 100.00 |
|  | 農業支出 | 2,740 | － | － | － | － | － | 2,740 | 100.00 |
|  | 水環境建設 | 2,740 | － | － | － | － | － | 2,740 | 100.00 |
|  | 林務局 | 74,384 | － | － | － | 402 | 50,151 | 23,830 | 32.04 |
|  | 農業支出 | 74,384 | － | － | － | 402 | 50,151 | 23,830 | 32.04 |
|  | 軌道建設 | 74,384 | － | － | － | 402 | 50,151 | 23,830 | 32.04 |
|  | 漁業署及所屬 | 33,255 | － | － | － | 278 | 16,479 | 16,496 | 49.61 |
|  | 農業支出 | 33,255 | － | － | － | 278 | 16,479 | 16,496 | 49.61 |
|  | 水環境建設 | 33,255 | － | － | － | 278 | 16,479 | 16,496 | 49.61 |
|  | 衛生福利部主管 | 3,358,676 | － | － | － | 33,037 | 868,457 | 2,457,181 | 73.16 |
|  | 衛生福利部 | 2,362,610 | － | － | － | 25,768 | 534,992 | 1,801,850 | 76.27 |
|  | 醫療保健支出 | 2,362,610 | － | － | － | 25,768 | 534,992 | 1,801,850 | 76.27 |
|  | 城鄉建設 | 2,361,750 | － | － | － | 25,768 | 534,132 | 1,801,850 | 76.29 |
|  | 數位建設 | 860 | － | － | － | － | 860 | － | － |
|  | 食品藥物管理署 | 65,450 | － | － | － | － | 15,840 | 49,610 | 75.80 |
|  | 醫療保健支出 | 65,450 | － | － | － | － | 15,840 | 49,610 | 75.80 |
|  | 食品安全建設 | 65,450 | － | － | － | － | 15,840 | 49,610 | 75.80 |
|  | 國民健康署 | 413,707 | － | － | － | 1,678 | 141,783 | 270,246 | 65.32 |
|  | 醫療保健支出 | 413,707 | － | － | － | 1,678 | 141,783 | 270,246 | 65.32 |

2.  以前年度歲出保留轉入數部分（續）

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 108－109 | 城鄉建設 | 413,707 | － | － | － | 1,678 | 141,783 | 270,246 | 65.32 |
|  | 社會及家庭署 | 516,907 | － | － | － | 5,591 | 175,842 | 335,474 | 64.90 |
|  | 福利服務支出 | 516,907 | － | － | － | 5,591 | 175,842 | 335,474 | 64.90 |
|  | 城鄉建設 | 90,906 | － | － | － | 105 | 21,775 | 69,026 | 75.93 |
|  | 少子化友善 育兒空間建設 | 426,001 | － | － | － | 5,485 | 154,066 | 266,448 | 62.55 |
|  | 環境保護署主管 | 780,620 | － | － | － | 21,453 | 440,216 | 318,950 | 40.86 |
|  | 環境保護署 | 780,620 | － | － | － | 21,453 | 440,216 | 318,950 | 40.86 |
|  | 環境保護支出 | 780,620 | － | － | － | 21,453 | 440,216 | 318,950 | 40.86 |
|  | 水環境建設 | 780,620 | － | － | － | 21,453 | 440,216 | 318,950 | 40.86 |
|  | 文化部主管 | 824,913 | － | － | － | 66,095 | 543,253 | 215,565 | 26.13 |
|  | 文化部 | 319,367 | － | － | － | 19,707 | 177,998 | 121,661 | 38.09 |
|  | 文化支出 | 319,367 | － | － | － | 19,707 | 177,998 | 121,661 | 38.09 |
|  | 數位建設 | 11,189 | － | － | － | 3,754 | 7,434 | － | － |
|  | 城鄉建設 | 308,178 | － | － | － | 15,952 | 170,564 | 121,661 | 39.48 |
|  | 文化資產局 | 335,324 | － | － | － | 25,376 | 236,179 | 73,768 | 22.00 |
|  | 文化支出 | 335,324 | － | － | － | 25,376 | 236,179 | 73,768 | 22.00 |
|  | 城鄉建設 | 335,324 | － | － | － | 25,376 | 236,179 | 73,768 | 22.00 |
|  | 影視及流行音樂產業局 | 125,491 | － | － | － | 21,011 | 98,101 | 6,378 | 5.08 |
|  | 文化支出 | 125,491 | － | － | － | 21,011 | 98,101 | 6,378 | 5.08 |
|  | 數位建設 | 125,491 | － | － | － | 21,011 | 98,101 | 6,378 | 5.08 |
|  | 國立臺灣史前文化博物館 | 44,729 | － | － | － | － | 30,973 | 13,756 | 30.76 |
|  | 文化支出 | 44,729 | － | － | － | － | 30,973 | 13,756 | 30.76 |
|  | 城鄉建設 | 44,729 | － | － | － | － | 30,973 | 13,756 | 30.76 |
|  | 科技部（國家科學及技術委員會）主管 | 2,835 | － | － | － | － | 2,835 | － | － |
|  | 中部科學工業園區管理局 | 2,835 | － | － | － | － | 2,835 | － | － |
|  | 科學支出 | 2,835 | － | － | － | － | 2,835 | － | － |
|  | 數位建設 | 2,835 | － | － | － | － | 2,835 | － | － |

3.  以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 減免（註銷）數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 108－109 | 營建署及所屬 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 21,994 | 5,975 | 27.17 | 委辦及補助計畫經費結餘。 |
|  | 水環境建設 | 439,008 | 89,047 | 20.28 | 補助計畫經費結餘。 |
|  | 工業局 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 31,649 | 8,940 | 28.25 | 營繕工程結餘。 |
|  | 水利署及所屬 |  |  |  |  |
|  | 水環境建設 | 643,625 | 96,272 | 14.96 | 補（捐）助或委辦計畫經費結餘。 |
|  | 文化部 |  |  |  |  |
|  | 數位建設 | 11,189 | 3,754 | 33.56 | 補助國家電影及視聽文化中心辦理資深電影人口述歷史影像加值利用計畫結餘。 |

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20％，或3千萬元以上者。

4.  以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 108－109 | 內政部 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 570,052 | 207,316 | 36.37 | 補助地方政府辦理辦公廳舍及村（里）集會所活動中心補強或新建計畫，因受發包作業時程影響，或變更設計，或驗收未完成等，須保留繼續執行。 |
|  | 警政署及所屬 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 630,544 | 206,136 | 32.69 | 補助地方警察局辦理辦公廳舍拆除重建或新建工程，尚在執行中，須保留繼續執行。 |
|  | 體育署 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 7,560 | 2,160 | 28.57 | 補助地方政府辦理校園社區化改造計畫，因工程有安全疑慮申請停工，須保留繼續執行。 |
|  | 城鄉建設 | 1,707,322 | 643,664 | 37.70 | 補助地方政府辦理營造休閒運動環境計畫，因辦理環境影響評估作業及規劃設計作業或採購多次流（廢）標，須保留繼續執行。 |
|  | 經濟部 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 205,803 | 37,968 | 18.45 | 補助地方政府辦理公有零售市場耐震補強計畫驗收中，或合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 中小企業處 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 329,553 | 261,404 | 79.32 | 補助地方政府開發在地型產業園區計畫，廠商因故終止契約重新招標致工程進度落後，或招商情形未如預期無法完成結案等，須保留繼續執行。 |
|  | 能源局 |  |  |  |  |
|  | 綠能建設 | 1,149,591 | 1,037,000 | 90.21 | 高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及海洋科技產業研發中心等工程辦理展延，或合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |

4.  以前年度應付保留數簡明表（續）

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 108－109 | 交通部 |  |  |  |  |
|  | 軌道建設 | 2,463,003 | 1,827,966 | 74.22 | 辦理桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 鐵道局及所屬 |  |  |  |  |
|  | 軌道建設 | 1,141,652 | 470,854 | 41.24 | 辦理機場捷運增設機場第三航廈站（A14站）等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 農業委員會 |  |  |  |  |
|  | 水環境建設 | 2,740 | 2,740 | 100.00 | 補助屏東縣政府辦理東港溪流域畜牧業污染改善計畫，尚在執行中，須保留繼續執行。 |
|  | 林務局 |  |  |  |  |
|  | 軌道建設 | 74,384 | 23,830 | 32.04 | 辦理阿里山林業鐵路木造車廂採購案，尚未完成驗收，須保留繼續執行。 |
|  | 漁業署及所屬 |  |  |  |  |
|  | 水環境建設 | 33,255 | 16,496 | 49.61 | 補助新竹縣政府辦理新竹海岸線水環境整體改善計畫，因採購履約爭議處理中，須保留繼續執行。 |
|  | 衛生福利部 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 2,361,750 | 1,801,850 | 76.29 | 補助地方政府辦理整建社區活動中心、活化公有閒置空間或土地轉型設置長照資源，暨公有危險建築衛生廳舍耐震補強或重建工程，因合約期程跨年度，或尚未結案撥款，須保留繼續執行。 |
|  | 食品藥物管理署 |  |  |  |  |
|  | 食品安全建設 | 65,450 | 49,610 | 75.80 | 辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫之先期規劃採購案及委託監造服務案，因合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 國民健康署 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 413,707 | 270,246 | 65.32 | 補助地方政府修建衛生所，因合約期程跨年度，或尚未結案撥款，須保留繼續執行。 |
|  | 社會及家庭署 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 90,906 | 69,026 | 75.93 | 補助地方政府修建老人活動中心，因合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 少子化友善 育兒空間建設 | 426,001 | 266,448 | 62.55 | 補助地方政府修建綜合社會福利館等案件，因合約期程跨年度，或尚未完成驗收，須保留繼續執行。 |
|  | 環境保護署 |  |  |  |  |
|  | 水環境建設 | 780,620 | 318,950 | 40.86 | 補助地方政府辦理污水截流及水質淨化等水環境改善工作，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 文化部 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 308,178 | 121,661 | 39.48 | 補助私有老建築保存再生等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 文化資產局 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 335,324 | 73,768 | 22.00 | 補助辦理再造歷史現場計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 國立臺灣史前文 化博物館 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 44,729 | 13,756 | 30.76 | 辦理展示設計及裝修統包工程案等，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

五、特別決算以前年度保留轉入數決算審定簡表

（一）　特別決算以前年度融資調度轉入數決算審定簡表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 特別決算名稱 | 以前年度 轉入數 （債務舉借） | 決算審定數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 未結清數 |
| 合 計 | 14,972,309 | 487,724 | － | 14,484,584 |
| 1.中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算（106－107） | 2,134,071 | 94,865 | － | 2,039,205 |
| 2.中央政府流域綜合治理計畫第3期特別決算（107－108） | 1,150,148 | － | － | 1,150,148 |
| 3.中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算（108－109） | 11,688,089 | 392,858 | － | 11,295,230 |

（二）　特別決算以前年度歲入保留轉入數決算審定簡表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 特別決算名稱 | 以前年度 轉入數 | 決算審定數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 |
| 中央政府國軍老舊眷村改建特別決算（86－94） | 670,779 | － | 193,548 | 477,230 |

（三）　特別決算以前年度歲出保留轉入數決算審定簡表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 特別決算名稱 | 以前年度 轉入數 | 決算審定數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |
| 合 計 | 25,488,612 | 514,188 | 9,085,375 | 15,889,047 |
| 1.中央政府國軍老舊眷村改建特別決算（86－94） | 7,474,741 | 26,464 | 103,290 | 7,344,986 |
| 2.中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算（106－107） | 2,994,786 | 94,865 | 2,334,614 | 565,305 |
| 3.中央政府流域綜合治理計畫第3期特別決算（107－108） | 221,174 | － | 11,139 | 210,035 |
| 4.中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算（108－109） | 14,797,909 | 392,858 | 6,636,331 | 7,768,719 |