肆、特別預算年度會計報告之查核

一、中央政府新式戰機採購特別預算111年度會計報告

政府為因應敵情威脅與迫切之國防需要，逐年籌獲高性能新式戰機，以提升聯合作戰效能，確保國家安全與區域和平穩定。國防部依據新式戰機採購特別條例第4條第1項：「本條例所需經費上限為新臺幣2,500億元，以特別預算方式編列，其預算編製不受預算法第23條不得充經常支出規定之限制。」之規定，編列中央政府新式戰機採購特別預算，執行期間自109至115年度止，分7個年度實施。

（一）　計畫實施之查核

本特別預算主要係採購F－16V（BLK70）型戰機，彌補空軍戰力間隙，由國防部執行。歲出預算共編列2,472億2,883萬元，截至111年度止，累計分配預算數740億9,203萬餘元，累計實現數706億8,634萬餘元，實現率95.40％。

（二）　預算執行之審核

新式戰機採購特別預算，歲入未編列預算，歲出預算數2,472億2,883萬元，歲入歲出差短融資調度數為2,472億2,883萬元，以舉借債務2,322億2,883萬元暨移用以前年度歲計賸餘150億元予以彌平。111年度執行及審核結果如次：

1.　歲出部分

歲出預算數2,472億2,883萬元，截至111年度止，累計分配預算數740億9,203萬餘元，累計實現數706億8,634萬餘元（95.40％）。

2.　融資調度部分

債務之舉借預算數2,322億2,883萬元，截至111年度止，累計分配預算數590億9,203萬餘元，尚無實現數；移用以前年度歲計賸餘預算數150億元，截至111年度止，累計分配預算數150億元，尚無實現數，歲出預算所需財源，先由國庫統籌調度支應。

（三）　重要審核意見【詳總決算審核報告第3冊乙、貳、國防部主管重要審核意見（一）】

茲將中央政府新式戰機採購特別預算執行情形列表如次︰

1. 中央政府新式戰機採購特別預算111年度預算執行情形表

（1） 融資調度部分

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 項目 | 全部計畫 預算數 | 分配預算數 |  |  | 實現數 | ％ | 分配數餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 111年度 | 以前年度 分配數餘額 | 合計 |  |  |  |  |
| 合計 | 247,228,830 | 40,072,782 | 34,019,256 | 74,092,038 | － | － | 74,092,038 | 100.00 |
| 公債及賒借收入 | 232,228,830 | 35,092,038 | 24,000,000 | 59,092,038 | － | － | 59,092,038 | 100.00 |
| 國庫署 | 232,228,830 | 35,092,038 | 24,000,000 | 59,092,038 | － | － | 59,092,038 | 100.00 |
| 賒借收入 | 232,228,830 | 35,092,038 | 24,000,000 | 59,092,038 | － | － | 59,092,038 | 100.00 |
| 移用以前年度歲計賸餘 | 15,000,000 | 4,980,744 | 10,019,256 | 15,000,000 | － | － | 15,000,000 | 100.00 |

（2） 歲出部分

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫預算數 | 分配預算數 |  |  | 111年度支出數 |  |  |  |  | 分配數餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  | 111年度 | 以前年度分配數餘額 | 合計 | 實現數 |  | 預付數 |  | 合計 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |  |  |
|  |  |  | 合 計 | 247,228,830 | 40,072,782 | 2,030,000 | 42,102,782 | 38,697,088 | 91.91 | － | － | 38,697,088 | 3,405,693 | 8.09 |
| 1 |  |  | 國防部主管 | 247,228,830 | 40,072,782 | 2,030,000 | 42,102,782 | 38,697,088 | 91.91 | － | － | 38,697,088 | 3,405,693 | 8.09 |
|  | 1 |  | 國防部所屬 | 247,228,830 | 40,072,782 | 2,030,000 | 42,102,782 | 38,697,088 | 91.91 | － | － | 38,697,088 | 3,405,693 | 8.09 |
|  |  | 1 | 裝備 | 247,228,830 | 40,072,782 | 2,030,000 | 42,102,782 | 38,697,088 | 91.91 | － | － | 38,697,088 | 3,405,693 | 8.09 |

2. 中央政府新式戰機採購特別預算執行累計表

- 融資調度部分

中華民國109年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 項目 | 全部計畫 預算數 | 分配累計數 | 實現累計數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫 未分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 247,228,830 | 74,092,038 | － | － | 74,092,038 | 100.00 | 173,136,792 |
| 公債及賒借收入 | 232,228,830 | 59,092,038 | － | － | 59,092,038 | 100.00 | 173,136,792 |
| 國庫署 | 232,228,830 | 59,092,038 | － | － | 59,092,038 | 100.00 | 173,136,792 |
| 賒借收入 | 232,228,830 | 59,092,038 | － | － | 59,092,038 | 100.00 | 173,136,792 |
| 移用以前年度歲計賸餘 | 15,000,000 | 15,000,000 | － | － | 15,000,000 | 100.00 | － |

（2） 歲出部分

中華民國109年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫 預算數 | 分配累計數 | 實現累計數 | ％ | 預付累計數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫 未分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 計 | 247,228,830 | 74,092,038 | 70,686,344 | 95.40 | － | － | 3,405,693 | 4.60 | 173,136,792 |
| 1 |  |  | 國防部主管 | 247,228,830 | 74,092,038 | 70,686,344 | 95.40 | － | － | 3,405,693 | 4.60 | 173,136,792 |
|  | 1 |  | 國防部所屬 | 247,228,830 | 74,092,038 | 70,686,344 | 95.40 | － | － | 3,405,693 | 4.60 | 173,136,792 |
|  |  | 1 | 裝備 | 247,228,830 | 74,092,038 | 70,686,344 | 95.40 | － | － | 3,405,693 | 4.60 | 173,136,792 |

二、中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算111年度會計報告

政府為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，維護人民健康，暨緩解其對國內經濟社會之衝擊，於109年2月25日制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，行政院並依該條例第11條規定編列「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」600億元，復因國際疫情嚴峻，於109年4月21日及110年5月31日修正前開特別條例，提高所需經費上限至8,400億元，並延長施行期間至111年6月30日，嗣111年4月國內疫情升溫，為持續推動相關防治及紓困振興作為，立法院於111年5月27日同意延長該條例及特別預算施行期間至112年6月30日，截至111年度止，特別預算規模為8,393億3,900萬元。

（一）　計畫實施之查核

本特別預算列有19項業務計畫，分由行政院、內政部及教育部等12個中央執行機關辦理。歲出預算8,393億3,900萬元，截至111年度止，累計分配預算數8,196億5,687萬餘元，累計實現數7,637億1,289萬餘元，實現率93.17％，其中教育部「嚴重特殊傳染性肺炎防治」1項之實現率未及80％，主要係補助高級中等以下學校與公立幼兒園防疫經費尚在辦理撥款，及學習載具與行動充電車採購案尚未完成付款所致。

（二）　預算執行之審核

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算，歲入未編列預算，歲出預算8,393億3,900萬元，以舉借債務8,093億3,900萬元及移用以前年度歲計賸餘300億元支應。111年度執行及審核結果如次：

1.　歲入部分

歲入未編列預算，截至111年度止，累計實現數10億7,212萬餘元，主要係衛生福利部集中檢疫入住費收入。

2.　歲出部分

歲出預算數8,393億3,900萬元，截至111年度止，累計分配預算數8,196億5,687萬餘元，累計實現數7,637億1,289萬餘元（93.17％），預付數267億8,999萬餘元（3.27％）。

3.　融資調度部分

債務之舉借預算數8,093億3,900萬元，截至111年度止，累計分配預算數8,093億3,900萬元，累計實現數5,394億7,966萬餘元（66.66％）；移用以前年度歲計賸餘預算數300億元，截至111年度止，尚無分配預算數及實現數。

（三）　財務狀況之分析

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算會計報告111年12月31日平衡表列資產及淨資產各為285億4,609萬餘元。其中資產部分計有流動資產268億4,540萬餘元，長期投資1,648萬餘元，固定資產13億5,342萬餘元，無形資產3億3,078萬餘元。流動資產268億4,540萬餘元，包含應收款項5,540萬餘元，占0.19％；預付款247億6,471萬餘元，占86.75％；預付其他政府款20億2,528萬餘元，占7.09％。長期投資1,648萬餘元，包含採權益法之投資324萬餘元，占0.01％；其他長期投資1,324萬餘元，占0.05％。固定資產13億5,342萬餘元，包含房屋建築及設備4,908萬餘元，占0.17％；機械及設備12億2,334萬餘元，占4.29％；交通及運輸設備3,361萬餘元，占0.12％；雜項設備4,624萬餘元，占0.16％；購建中固定資產114萬餘元。無形資產3億3,078萬餘元，占1.16％。

（四）　重要審核意見

茲將本部111年度審核中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算執行情形所提之重要審核意見，擇要摘述如次：

1.　經濟部持續辦理紓困振興措施有助協助內需產業恢復動能，惟部分餐飲業者申請補助資格不符，又補助市縣政府改善傳統市集公共設施計畫，執行成效欠佳，允宜檢討改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾參、經濟部主管項下重要審核意見（十五）】

2.　政府編列保證專款協助營運困難之事業或個人取得紓困振興融資，有利促進企業永續發展，惟部分貸款項目之新發生逾期比率偏高，又調高信用保證倍數，影響基金承擔能力；另中小企業處辦理提供資金協助加強中小企業信用保證細部計畫，以強化基金承保量能，惟保證對象未依約償還金額逐年增加，且保證責任準備覆蓋比率呈下降趨勢，允宜研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾參、經濟部主管項下重要審核意見（十七）】

3.　1922諮詢專線提供民眾疫情通報與諮詢等服務，惟重大疫情期間專線服務人力無法及時因應遽增之話務量，且後送案件管制作業亦待強化，允宜檢討改善，俾及時回應民眾疑慮，提升防疫作業效能。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾玖、衛生福利部主管項下重要審核意見（九）】

4.　政府為因應COVID－19疫情，推動居家照護等措施，對住宿式機構相關工作人員發給津貼及獎勵，並持續辦理疫苗接種及抗病毒藥物整備工作，惟相關作業間有未臻周妥情事，允宜研謀改善，以維護國人健康。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾玖、衛生福利部主管項下重要審核意見（十）】

5.　政府為降低COVID－19疫情衝擊，推動各項紓困方案，惟間有違法旅宿業者未具觀光局肺炎紓困振興特別預算補助資格，轉向其他機關申領營業衝擊補貼情事，允宜建立跨部會溝通協調機制，並研議訂定共同性補助與查核規範，以符政策紓困美意。【詳審核報告非營業部分乙、壹、七、交通部主管交通作業基金項下重要審核意見（4）】

茲將中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算執行情形及其平衡表列表如次：

1.　中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算111年度預算執行情形表

（1）　融資調度部分

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 項目 | 全部計畫 預算數 | 分配預算數 |  |  | 實現數 | ％ | 分配數餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 111年度 | 以前年度 分配數餘額 | 合計 |  |  |  |  |
| 合計 | 839,339,000 | － | 424,272,985 | 424,272,985 | 154,413,647 | 36.39 | 269,859,337 | 63.61 |
| 公債及賒借收入 | 809,339,000 | － | 424,272,985 | 424,272,985 | 154,413,647 | 36.39 | 269,859,337 | 63.61 |
| 國庫署 | 809,339,000 | － | 424,272,985 | 424,272,985 | 154,413,647 | 36.39 | 269,859,337 | 63.61 |
| 公債收入 | 255,000,000 | － | 66,433,985 | 66,433,985 | 64,413,647 | 96.96 | 2,020,337 | 3.04 |
| 賒借收入 | 554,339,000 | － | 357,839,000 | 357,839,000 | 90,000,000 | 25.15 | 267,839,000 | 74.85 |
| 移用以前年度歲計賸餘 | 30,000,000 | － | － | － | － | － | － | － |

（2）　歲入部分

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫 預算數 | 分配預算數 |  |  | 實現數 | ％ | 分配數餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  | 111年度 | 以前年度 分配數餘額 | 合計 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合計 | － | － | － | － | 343,929 | －－ | － 343,929 | －－ |
| 1 |  |  | 罰款及賠償收入 | － | － | － | － | 224,985 | －－ | － 224,985 | －－ |
|  | 1 |  | 教育部 | － | － | － | － | 68,072 | －－ | － 68,072 | －－ |
|  |  | 1 | 賠償收入 | － | － | － | － | 68,072 | －－ | － 68,072 | －－ |
|  | 2 |  | 經濟部 | － | － | － | － | 1,913 | －－ | － 1,913 | －－ |
|  |  | 1 | 賠償收入 | － | － | － | － | 1,913 | －－ | － 1,913 | －－ |
|  | 3 |  | 交通部 | － | － | － | － | 323 | －－ | － 323 | －－ |
|  |  | 1 | 賠償收入 | － | － | － | － | 323 | －－ | － 323 | －－ |
|  | 4 |  | 衛生福利部 | － | － | － | － | 154,666 | －－ | － 154,666 | －－ |
|  |  | 1 | 罰金罰鍰及怠金 | － | － | － | － | 7,481 | －－ | － 7,481 | －－ |
|  |  | 2 | 賠償收入 | － | － | － | － | 147,185 | －－ | － 147,185 | －－ |
|  | 5 |  | 環境保護署 | － | － | － | － | 9 | －－ | － 9 | －－ |
|  |  | 1 | 賠償收入 | － | － | － | － | 9 | －－ | － 9 | －－ |
| 2 |  |  | 財產收入 | － | － | － | － | 1,464 | －－ | － 1,464 | －－ |

（2）　歲入部分（續）

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫 預算數 | 分配預算數 |  |  | 實現數 | ％ | 分配數餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  | 111年度 | 以前年度 分配數餘額 | 合計 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 經濟部 | － | － | － | － | 1,427 | －－ | － 1,427 | －－ |
|  |  | 1 | 財產孳息 | － | － | － | － | 1,427 | －－ | － 1,427 | －－ |
|  | 2 |  | 衛生福利部 | － | － | － | － | 37 | －－ | － 37 | －－ |
|  |  | 1 | 財產孳息 | － | － | － | － | 23 | －－ | － 23 | －－ |
|  |  | 2 | 廢舊物資售價 | － | － | － | － | 14 | －－ | － 14 | －－ |
| 3 |  |  | 其他收入 | － | － | － | － | 117,479 | －－ | － 117,479 | －－ |
|  | 1 |  | 衛生福利部 | － | － | － | － | 117,479 | －－ | － 117,479 | －－ |
|  |  | 1 | 雜項收入 | － | － | － | － | 117,479 | －－ | － 117,479 | －－ |

（3）　歲出部分

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫預算數 | 分配預算數 |  |  | 111年度支出數 |  |  |  |  | 分配數 餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  | 111年度 | 以前年度 分配數餘額 | 合計 | 實現數 |  | 預付數 |  | 合計 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |  |  |
|  |  |  | 合計 | 839,339,000 | 241,082,247 | 109,996,560 | 351,078,807 | 295,134,821 | 84.07 | 26,789,999 | 7.63 | 321,924,820 | 29,153,986 | 8.30 |
| 1 |  |  | 行政院主管 | 2,393,079 | 994,380 | 230,644 | 1,225,024 | 916,756 | 74.84 | － | － | 916,756 | 308,267 | 25.16 |
|  | 1 |  | 原住民族 委員會 | 515,264 | 284,164 | 40,556 | 324,720 | 323,841 | 99.73 | － | － | 323,841 | 878 | 0.27 |
|  |  | 1 | 嚴重特殊 傳染性肺炎紓困振興 | 515,264 | 284,164 | 40,556 | 324,720 | 323,841 | 99.73 | － | － | 323,841 | 878 | 0.27 |
|  | 2 |  | 客家委員會及所屬 | 350,000 | 177,751 | 65 | 177,816 | 145,939 | 82.07 | － | － | 145,939 | 31,876 | 17.93 |
|  |  | 1 | 嚴重特殊 傳染性肺炎紓困振興 | 350,000 | 177,751 | 65 | 177,816 | 145,939 | 82.07 | － | － | 145,939 | 31,876 | 17.93 |
|  | 3 |  | 國家通訊傳播委員會 | 1,527,815 | 532,465 | 190,022 | 722,487 | 446,974 | 61.87 | － | － | 446,974 | 275,512 | 38.13 |
|  |  | 1 | 嚴重特殊 傳染性肺炎防治 | 1,527,815 | 532,465 | 190,022 | 722,487 | 446,974 | 61.87 | － | － | 446,974 | 275,512 | 38.13 |
| 2 |  |  | 內政部主管 | 2,443,519 | 619,368 | 427,222 | 1,046,590 | 743,782 | 71.07 | 5,561 | 0.53 | 749,343 | 297,246 | 28.40 |
|  | 1 |  | 內政部 | 2,443,519 | 619,368 | 427,222 | 1,046,590 | 743,782 | 71.07 | 5,561 | 0.53 | 749,343 | 297,246 | 28.40 |
|  |  | 1 | 嚴重特殊 傳染性肺炎 防治 | 2,443,519 | 619,368 | 427,222 | 1,046,590 | 743,782 | 71.07 | 5,561 | 0.53 | 749,343 | 297,246 | 28.40 |
| 3 |  |  | 教育部主管 | 31,919,488 | 1,421,209 | 24,668,704 | 26,089,913 | 24,965,610 | 95.69 | 120,252 | 0.46 | 25,085,863 | 1,004,050 | 3.85 |
|  | 1 |  | 教育部 | 31,919,488 | 1,421,209 | 24,668,704 | 26,089,913 | 24,965,610 | 95.69 | 120,252 | 0.46 | 25,085,863 | 1,004,050 | 3.85 |
|  |  | 1 | 嚴重特殊 傳染性肺炎 防治 | 3,108,687 | 1,670,859 | 536,761 | 2,207,620 | 1,311,312 | 59.40 | 120,242 | 5.45 | 1,431,555 | 776,065 | 35.15 |
|  |  | 2 | 嚴重特殊 傳染性肺炎 紓困振興 | 28,810,801 | － 249,650 | 24,131,943 | 23,882,293 | 23,654,298 | 99.05 | 10 | 0.00 | 23,654,308 | 227,985 | 0.95 |

（3）　歲出部分（續）

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫預算數 | 分配預算數 |  |  | 111年度支出數 |  |  |  |  | 分配數 餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  | 111年度 | 以前年度 分配數餘額 | 合計 | 實現數 |  | 預付數 |  | 合計 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |  |  |
| 4 |  |  | 經濟部主管 | 352,001,240 | 128,804,396 | 21,470,497 | 150,274,893 | 138,230,973 | 91.99 | 1,856,753 | 1.24 | 140,087,727 | 10,187,166 | 6.78 |
|  | 1 |  | 經濟部 | 352,001,240 | 128,804,396 | 21,470,497 | 150,274,893 | 138,230,973 | 91.99 | 1,856,753 | 1.24 | 140,087,727 | 10,187,166 | 6.78 |
|  |  | 1 | 嚴重特殊 傳染性肺炎 防治 | 575,000 | 40,000 | 364 | 40,364 | 40,000 | 99.10 | － | － | 40,000 | 364 | 0.90 |
|  |  | 2 | 嚴重特殊 傳染性肺炎紓困振興 | 351,426,240 | 128,764,396 | 21,470,133 | 150,234,529 | 138,190,973 | 91.98 | 1,856,753 | 1.24 | 140,047,727 | 10,186,802 | 6.78 |
| 5 |  |  | 交通部主管 | 88,020,007 | 21,002,640 | 4,034,055 | 25,036,695 | 19,527,442 | 78.00 | 3,751,400 | 14.98 | 23,278,842 | 1,757,852 | 7.02 |
|  | 1 |  | 交通部 | 88,020,007 | 21,002,640 | 4,034,055 | 25,036,695 | 19,527,442 | 78.00 | 3,751,400 | 14.98 | 23,278,842 | 1,757,852 | 7.02 |
|  |  | 1 | 嚴重特殊 傳染性肺炎 防治 | 13,951,344 | 6,267,872 | 2,045,581 | 8,313,453 | 5,959,709 | 71.69 | 1,252,372 | 15.06 | 7,212,081 | 1,101,372 | 13.25 |
|  |  | 2 | 嚴重特殊 傳染性肺炎紓困振興 | 74,068,663 | 14,734,768 | 1,988,473 | 16,723,241 | 13,567,732 | 81.13 | 2,499,028 | 14.94 | 16,066,761 | 656,480 | 3.93 |
| 6 |  |  | 農業委員會 主管 | 45,940,725 | 2,288,949 | 12,834,114 | 15,123,063 | 14,275,688 | 94.40 | 21,868 | 0.14 | 14,297,557 | 825,506 | 5.46 |
|  | 1 |  | 農業委員會 | 45,940,725 | 2,288,949 | 12,834,114 | 15,123,063 | 14,275,688 | 94.40 | 21,868 | 0.14 | 14,297,557 | 825,506 | 5.46 |
|  |  | 1 | 嚴重特殊 傳染性肺炎防治 | 186,056 | 10,132 | 39,377 | 49,509 | 32,289 | 65.22 | － | － | 32,289 | 17,219 | 34.78 |
|  |  | 2 | 嚴重特殊 傳染性肺炎紓困振興 | 45,754,669 | 2,278,817 | 12,794,737 | 15,073,554 | 14,243,399 | 94.49 | 21,868 | 0.15 | 14,265,268 | 808,286 | 5.36 |
| 7 |  |  | 衛生福利部 主管 | 224,447,371 | 84,342,284 | 41,975,127 | 126,317,411 | 92,019,194 | 72.85 | 20,541,776 | 16.26 | 112,560,970 | 13,756,441 | 10.89 |
|  | 1 |  | 衛生福利部 | 224,447,371 | 84,342,284 | 41,975,127 | 126,317,411 | 92,019,194 | 72.85 | 20,541,776 | 16.26 | 112,560,970 | 13,756,441 | 10.89 |
|  |  | 1 | 嚴重特殊 傳染性肺炎防治 | 190,133,854 | 75,550,834 | 39,738,541 | 115,289,375 | 81,461,517 | 70.66 | 20,539,874 | 17.82 | 102,001,392 | 13,287,982 | 11.53 |
|  |  | 2 | 嚴重特殊 傳染性肺炎紓困振興 | 34,313,517 | 8,791,450 | 2,236,586 | 11,028,036 | 10,557,676 | 95.73 | 1,901 | 0.02 | 10,559,578 | 468,458 | 4.25 |
| 8 |  |  | 文化部主管 | 10,479,051 | 1,034,521 | 2,964,994 | 3,999,515 | 3,296,879 | 82.43 | 433,002 | 10.83 | 3,729,882 | 269,633 | 6.74 |
|  | 1 |  | 文化部 | 10,479,051 | 1,034,521 | 2,964,994 | 3,999,515 | 3,296,879 | 82.43 | 433,002 | 10.83 | 3,729,882 | 269,633 | 6.74 |
|  |  | 1 | 嚴重特殊 傳染性肺炎紓困振興 | 10,479,051 | 1,034,521 | 2,964,994 | 3,999,515 | 3,296,879 | 82.43 | 433,002 | 10.83 | 3,729,882 | 269,633 | 6.74 |
| 9 |  |  | 海洋委員會 主管 | 112,550 | － | － | － | － | －－ | － | －－ | － | － | －－ |
|  | 1 |  | 海洋委員會 | 112,550 | － | － | － | － | －－ | － | －－ | － | － | －－ |
|  |  | 1 | 嚴重特殊 傳染性肺炎防治 | 112,550 | － | － | － | － | －－ | － | －－ | － | － | －－ |

（3）　歲出部分（續）

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫預算數 | 分配預算數 |  |  | 111年度支出數 |  |  |  |  | 分配數 餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  | 111年度 | 以前年度 分配數餘額 | 合計 | 實現數 |  | 預付數 |  | 合計 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |  |  |
| 10 |  |  | 財政部主管 | 498,252 | － | 294,062 | 294,062 | 223,726 | 76.08 | － | －－ | 223,726 | 70,336 | 23.92 |
|  | 1 |  | 財政部 | 498,252 | － | 294,062 | 294,062 | 223,726 | 76.08 | － | －－ | 223,726 | 70,336 | 23.92 |
|  |  | 1 | 嚴重特殊 傳染性肺炎紓困振興 | 498,252 | － | 294,062 | 294,062 | 223,726 | 76.08 | － | －－ | 223,726 | 70,336 | 23.92 |
| 11 |  |  | 勞動部主管 | 80,618,820 | 424,500 | 888,008 | 1,312,508 | 611,632 | 46.60 | 59,383 | 4.52 | 671,016 | 641,491 | 48.88 |
|  | 1 |  | 勞動部 | 80,618,820 | 424,500 | 888,008 | 1,312,508 | 611,632 | 46.60 | 59,383 | 4.52 | 671,016 | 641,491 | 48.88 |
|  |  | 1 | 嚴重特殊 傳染性肺炎紓困振興 | 80,618,820 | 424,500 | 888,008 | 1,312,508 | 611,632 | 46.60 | 59,383 | 4.52 | 671,016 | 641,491 | 48.88 |
| 12 |  |  | 環境保護署 主管 | 464,898 | 150,000 | 209,127 | 359,127 | 323,134 | 89.98 | － | － | 323,134 | 35,993 | 10.02 |
|  | 1 |  | 環境保護署 | 464,898 | 150,000 | 209,127 | 359,127 | 323,134 | 89.98 | － | － | 323,134 | 35,993 | 10.02 |
|  |  | 1 | 嚴重特殊 傳染性肺炎防治 | 464,898 | 150,000 | 209,127 | 359,127 | 323,134 | 89.98 | － | － | 323,134 | 35,993 | 10.02 |

2.　中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算執行累計表

（1）　融資調度部分

中華民國109年1月15日至111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 項目 | 全部計畫預算數 | 分配累計數 | 實現累計數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫 未分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 839,339,000 | 809,339,000 | 539,479,662 | 66.66 | 269,859,337 | 33.34 | 30,000,000 |
| 公債及賒借收入 | 809,339,000 | 809,339,000 | 539,479,662 | 66.66 | 269,859,337 | 33.34 | － |
| 國庫署 | 809,339,000 | 809,339,000 | 539,479,662 | 66.66 | 269,859,337 | 33.34 | － |
| 公債收入 | 255,000,000 | 255,000,000 | 252,979,662 | 99.21 | 2,020,337 | 0.79 | － |
| 賒借收入 | 554,339,000 | 554,339,000 | 286,500,000 | 51.68 | 267,839,000 | 48.32 | － |
| 移用以前年度歲計賸餘 | 30,000,000 | － | － | －－ | － | －－ | 30,000,000 |

（2）　歲入部分

中華民國109年1月15日至111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫 預算數 | 分配累計數 | 實現累計數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫 未分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合計 | － | － | 1,072,126 | －－ | － 1,072,126 | －－ | － |
| 1 |  |  | 罰款及賠償收入 | － | － | 294,079 | －－ | － 294,079 | －－ | － |
|  | 1 |  | 教育部 | － | － | 68,075 | －－ | － 68,075 | －－ | － |
|  |  | 1 | 賠償收入 | － | － | 68,075 | －－ | － 68,075 | －－ | － |

（2）　歲入部分 (續)

中華民國109年1月15日至111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫 預算數 | 分配累計數 | 實現累計數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫 未分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 經濟部 | － | － | 5,709 | －－ | － 5,709 | －－ | － |
|  |  | 1 | 賠償收入 | － | － | 5,709 | －－ | － 5,709 | －－ | － |
|  | 3 |  | 交通部 | － | － | 323 | －－ | － 323 | －－ | － |
|  |  | 1 | 賠償收入 | － | － | 323 | －－ | － 323 | －－ | － |
|  | 4 |  | 勞動部 | － | － | 46 | －－ | － 46 | －－ | － |
|  |  | 1 | 賠償收入 | － | － | 46 | －－ | － 46 | －－ | － |
|  | 5 |  | 衛生福利部 | － | － | 219,912 | －－ | － 219,912 | －－ | － |
|  |  | 1 | 罰金罰鍰及怠金 | － | － | 12,132 | －－ | － 12,132 | －－ | － |
|  |  | 2 | 賠償收入 | － | － | 207,779 | －－ | － 207,779 | －－ | － |
|  | 6 |  | 環境保護署 | － | － | 11 | －－ | － 11 | －－ | － |
|  |  | 1 | 賠償收入 | － | － | 11 | －－ | － 11 | －－ | － |
| 2 |  |  | 財產收入 | － | － | 2,089 | －－ | － 2,089 | －－ | － |
|  | 1 |  | 財政部 | － | － | 1 | －－ | － 1 | －－ | － |
|  |  | 1 | 財產孳息 | － | － | 1 | －－ | － 1 | －－ | － |
|  | 2 |  | 經濟部 | － | － | 1,950 | －－ | － 1,950 | －－ | － |
|  |  | 1 | 財產孳息 | － | － | 1,950 | －－ | － 1,950 | －－ | － |
|  | 3 |  | 衛生福利部 | － | － | 136 | －－ | － 136 | －－ | － |
|  |  | 1 | 財產孳息 | － | － | 122 | －－ | － 122 | －－ | － |
|  |  | 2 | 廢舊物資售價 | － | － | 14 | －－ | － 14 | －－ | － |
| 3 |  |  | 其他收入 | － | － | 775,957 | －－ | － 775,957 | －－ | － |
|  | 1 |  | 衛生福利部 | － | － | 775,957 | －－ | － 775,957 | －－ | － |
|  |  | 1 | 雜項收入 | － | － | 775,957 | －－ | － 775,957 | －－ | － |

（3）　歲出部分

中華民國109年1月15日至111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫 預算數 | 分配 累計數 | 實現 累計數 | ％ | 預付 累計數 | ％ | 分配數 餘額 | ％ | 全部計畫 未分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合計 | 839,339,000 | 819,656,876 | 763,712,890 | 93.17 | 26,789,999 | 3.27 | 29,153,986 | 3.56 | 19,682,124 |
| 1 |  |  | 行政院主管 | 2,393,079 | 2,393,079 | 2,084,811 | 87.12 | － | － | 308,267 | 12.88 | － |
|  | 1 |  | 原住民族委員會 | 515,264 | 515,264 | 514,385 | 99.83 | － | － | 878 | 0.17 | － |
|  |  | 1 | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 515,264 | 515,264 | 514,385 | 99.83 | － | － | 878 | 0.17 | － |
|  | 2 |  | 客家委員會及所屬 | 350,000 | 350,000 | 318,123 | 90.89 | － | － | 31,876 | 9.11 | － |
|  |  | 1 | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 350,000 | 350,000 | 318,123 | 90.89 | － | － | 31,876 | 9.11 | － |
|  | 3 |  | 國家通訊傳播委員會 | 1,527,815 | 1,527,815 | 1,252,302 | 81.97 | － | － | 275,512 | 18.03 | － |
|  |  | 1 | 嚴重特殊傳染性 肺炎防治 | 1,527,815 | 1,527,815 | 1,252,302 | 81.97 | － | － | 275,512 | 18.03 | － |

（3）　歲出部分（續）

中華民國109年1月15日至111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  |  | 全部計畫 預算數 | 分配 累計數 | 實現 累計數 | ％ | 預付 累計數 |  | ％ | 分配數 餘額 | ％ | 全部計畫 未分配預算數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 |  | 目 | 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 內政部主管 | 2,443,519 | 2,443,519 | 2,140,710 | 87.61 | 5,561 | 0.23 |  | 297,246 | 12.16 |  | － |
|  | 1 |  |  | 內政部 | 2,443,519 | 2,443,519 | 2,140,710 | 87.61 | 5,561 | 0.23 |  | 297,246 | 12.16 |  | － |
|  |  | 1 |  | 嚴重特殊傳染性 肺炎防治 | 2,443,519 | 2,443,519 | 2,140,710 | 87.61 | 5,561 | 0.23 |  | 297,246 | 12.16 |  | － |
| 3 |  |  |  | 教育部主管 | 31,919,488 | 31,919,488 | 30,795,184 | 96.48 | 120,252 | 0.38 |  | 1,004,050 | 3.15 |  | － |
|  | 1 |  |  | 教育部 | 31,919,488 | 31,919,488 | 30,795,184 | 96.48 | 120,252 | 0.38 |  | 1,004,050 | 3.15 |  | － |
|  |  | 1 |  | 嚴重特殊傳染性 肺炎防治 | 3,108,687 | 3,108,687 | 2,212,379 | 71.17 | 120,242 | 3.87 |  | 776,065 | 24.96 |  | － |
|  |  | 2 |  | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 28,810,801 | 28,810,801 | 28,582,805 | 99.21 | 10 | 0.00 |  | 227,985 | 0.79 |  | － |
| 4 |  |  |  | 經濟部主管 | 352,001,240 | 332,319,116 | 320,275,196 | 96.38 | 1,856,753 | 0.56 |  | 10,187,166 | 3.07 |  | 19,682,124 |
|  | 1 |  |  | 經濟部 | 352,001,240 | 332,319,116 | 320,275,196 | 96.38 | 1,856,753 | 0.56 |  | 10,187,166 | 3.07 |  | 19,682,124 |
|  |  | 1 |  | 嚴重特殊傳染性 肺炎防治 | 575,000 | 575,000 | 574,635 | 99.94 | － | － |  | 364 | 0.06 |  | － |
|  |  | 2 |  | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 351,426,240 | 331,744,116 | 319,700,560 | 96.37 | 1,856,753 | 0.56 |  | 10,186,802 | 3.07 |  | 19,682,124 |
| 5 |  |  |  | 交通部主管 | 88,020,007 | 88,020,007 | 82,510,753 | 93.74 | 3,751,400 | 4.26 |  | 1,757,852 | 2.00 |  | － |
|  | 1 |  |  | 交通部 | 88,020,007 | 88,020,007 | 82,510,753 | 93.74 | 3,751,400 | 4.26 |  | 1,757,852 | 2.00 |  | － |
|  |  | 1 |  | 嚴重特殊傳染性 肺炎防治 | 13,951,344 | 13,951,344 | 11,597,599 | 83.13 | 1,252,372 | 8.98 |  | 1,101,372 | 7.89 |  | － |
|  |  | 2 |  | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 74,068,663 | 74,068,663 | 70,913,153 | 95.74 | 2,499,028 | 3.37 |  | 656,480 | 0.89 |  | － |
| 6 |  |  |  | 農業委員會主管 | 45,940,725 | 45,940,725 | 45,093,350 | 98.16 | 21,868 | 0.05 |  | 825,506 | 1.80 |  | － |
|  | 1 |  |  | 農業委員會 | 45,940,725 | 45,940,725 | 45,093,350 | 98.16 | 21,868 | 0.05 |  | 825,506 | 1.80 |  | － |
|  |  | 1 |  | 嚴重特殊傳染性 肺炎防治 | 186,056 | 186,056 | 168,836 | 90.74 | － | － |  | 17,219 | 9.26 |  | － |
|  |  | 2 |  | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 45,754,669 | 45,754,669 | 44,924,514 | 98.19 | 21,868 | 0.05 |  | 808,286 | 1.77 |  | － |
| 7 |  |  |  | 衛生福利部主管 | 224,447,371 | 224,447,371 | 190,149,153 | 84.72 | 20,541,776 | 9.15 |  | 13,756,441 | 6.13 |  | － |
|  | 1 |  |  | 衛生福利部 | 224,447,371 | 224,447,371 | 190,149,153 | 84.72 | 20,541,776 | 9.15 |  | 13,756,441 | 6.13 |  | － |
|  |  | 1 |  | 嚴重特殊傳染性 肺炎防治 | 190,133,854 | 190,133,854 | 156,305,996 | 82.21 | 20,539,874 | 10.80 |  | 13,287,982 | 6.99 |  | － |
|  |  | 2 |  | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 34,313,517 | 34,313,517 | 33,843,157 | 98.63 | 1,901 | 0.01 |  | 468,458 | 1.37 |  | － |
| 8 |  |  |  | 文化部主管 | 10,479,051 | 10,479,051 | 9,776,414 | 93.29 | 433,002 | 4.13 |  | 269,633 | 2.57 |  | － |
|  | 1 |  |  | 文化部 | 10,479,051 | 10,479,051 | 9,776,414 | 93.29 | 433,002 | 4.13 |  | 269,633 | 2.57 |  | － |
|  |  | 1 |  | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 10,479,051 | 10,479,051 | 9,776,414 | 93.29 | 433,002 | 4.13 |  | 269,633 | 2.57 |  | － |
| 9 |  |  |  | 海洋委員會主管 | 112,550 | 112,550 | 112,550 | 100.00 | － | － |  | － | － |  | － |
|  | 1 |  |  | 海洋委員會 | 112,550 | 112,550 | 112,550 | 100.00 | － | － |  | － | － |  | － |
|  |  | 1 |  | 嚴重特殊傳染性肺炎防治 | 112,550 | 112,550 | 112,550 | 100.00 | － | － |  | － | － |  | － |
| 10 |  |  |  | 財政部主管 | 498,252 | 498,252 | 427,915 | 85.88 | － | － |  | 70,336 | 14.12 |  | － |
|  | 1 |  |  | 財政部 | 498,252 | 498,252 | 427,915 | 85.88 | － | － |  | 70,336 | 14.12 |  | － |

（3）　歲出部分（續）

中華民國109年1月15日至111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫 預算數 | 分配 累計數 | 實現 累計數 | ％ |  | 預付 累計數 | ％ |  | 分配數 餘額 | ％ |  | 全部計畫 未分配預算數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 498,252 | 498,252 | 427,915 | 85.88 | － |  |  | － | 70,336 | 14.12 | － |  |
| 11 |  |  | 勞動部主管 | 80,618,820 | 80,618,820 | 79,917,944 | 99.13 | 59,383 |  |  | 0.07 | 641,491 | 0.80 | － |  |
|  | 1 |  | 勞動部 | 80,618,820 | 80,618,820 | 79,917,944 | 99.13 | 59,383 |  |  | 0.07 | 641,491 | 0.80 | － |  |
|  |  | 1 | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 80,618,820 | 80,618,820 | 79,917,944 | 99.13 | 59,383 |  |  | 0.07 | 641,491 | 0.80 | － |  |
| 12 |  |  | 環境保護署主管 | 464,898 | 464,898 | 428,904 | 92.26 | － |  |  | － | 35,993 | 7.74 | － |  |
|  | 1 |  | 環境保護署 | 464,898 | 464,898 | 428,904 | 92.26 | － |  |  | － | 35,993 | 7.74 | － |  |
|  |  | 1 | 嚴重特殊傳染性肺炎防治 | 464,898 | 464,898 | 428,904 | 92.26 | － |  |  | － | 35,993 | 7.74 | － |  |

3.　中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 28,546,098 | 100.00 | 淨資產 | 28,546,098 | 100.00 |
| 流動資產 | 26,845,400 | 94.04 |  |  |  |
| 應收款項 | 55,401 | 0.19 |  |  |  |
| 預付款 | 24,764,717 | 86.75 |  |  |  |
| 預付其他政府款 | 2,025,282 | 7.09 |  |  |  |
| 長期投資 | 16,487 | 0.06 |  |  |  |
| 採權益法之投資 | 3,240 | 0.01 |  |  |  |
| 其他長期投資 | 13,246 | 0.05 |  |  |  |
| 固定資產 | 1,353,427 | 4.74 |  |  |  |
| 房屋建築及設備 | 49,084 | 0.17 |  |  |  |
| 機械及設備 | 1,223,343 | 4.29 |  |  |  |
| 交通及運輸設備 | 33,610 | 0.12 |  |  |  |
| 雜項設備 | 46,244 | 0.16 |  |  |  |
| 購建中固定資產 | 1,144 | 0.00 |  |  |  |
| 無形資產 | 330,782 | 1.16 |  |  |  |
| 無形資產 | 330,782 | 1.16 |  |  |  |
| 合 計 | 28,546,098 | 100.00 | 合 計 | 28,546,098 | 100.00 |

三、中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算111年度會計報告

政府為因應敵情威脅及迫切之國防需要，採國造自製方式為主，快速籌獲各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統，以提升海、空防戰力及聯合作戰效能，確保國家安全及區域和平穩定，並達到強化國防自主及國內經濟發展目標，特制定海空戰力提升計畫採購特別條例。國防部依據該條例第6條第1項：「本條例所需經費上限為新臺幣2,400億元，以特別預算方式編列；其預算編製不受預算法第23條不得充經常支出規定之限制。」之規定，編列中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算，執行期間自111至115年度止，分5個年度實施。

（一）　計畫實施之查核

本特別預算編列1項業務計畫，辦理岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇、海巡艦艇加裝戰時武器系統之採購，由國防部規劃期程督管建案軍種及國家中山科學研究院（下稱中科院）執行。111年度獲賦特別預算480億1,083萬餘元，籌建岸置反艦飛彈等7類武器系統，其中各式飛彈產製執行進度100％，各式機動儎臺產製執行進度95％，各項軍事設施執行進度100％。

（二）　預算執行之審核

海空戰力提升計畫採購特別預算，歲入未編列預算，歲出預算數2,369億5,999萬餘元，全數以舉借債務支應。111年度執行及審核結果如次：

1.　歲出部分

歲出預算數2,369億5,999萬元，截至111年度止，累計分配預算數480億1,083萬餘元，累計實現數426億9,467萬餘元（88.93％）。

2.　融資調度部分

債務之舉借預算數2,369億5,999萬元，截至111年度止，累計分配預算數480億1,083萬餘元，尚無實現數，歲出預算所需財源，先由國庫統籌調度支應。

（三）　重要審核意見

茲將本部111年度審核中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算執行情形所提之重要審核意見，擇要摘述如次【機密部分詳總決算審核報告第3冊乙、貳、國防部主管重要審核意見(六)】：

1.　中科院因應海空戰力提升計畫量產需求進用定期人力，間有非從事生產之技術性工作或回聘退休人員任高階主管職位等情事，允宜檢討妥處。【詳審核報告非營業部分戊、參、二、國防部監督部分-國家中山科學研究院重要審核意見（四）1】

2.　中科院為執行海空戰力提升計畫各式精準飛彈之產製作業，規劃擴建拌藥產能，惟尚無法滿足飛彈量產高峰之需求，允宜研謀妥處。【詳審核報告非營業部分戊、參、二、國防部監督部分-國家中山科學研究院重要審核意見（四）2】

3.　中科院承接海空戰力提升計畫各項武器裝備系統產製料件國內商源尚待籌謀擴增，並強化單一商源風險管理機制。【詳審核報告非營業部分戊、參、二、國防部監督部分-國家中山科學研究院重要審核意見（四）3】

4.　中科院執行陸軍野戰防空系統之產品驗交品質管制作業，欠缺「全系統功能聯測」項目之規範，亟待檢討改善。【詳審核報告非營業部分戊、參、二、國防部監督部分-國家中山科學研究院重要審核意見（四）4】

5.　空軍司令部委託中科院執行萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統等2案委製協議書之逾期罰則與國防部部頒標準不符，亟待檢討改進。【詳審核報告非營業部分戊、參、二、國防部監督部分-國家中山科學研究院重要審核意見（四）5】

茲將中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算執行情形列表如次︰

1. 中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算111年度預算執行情形表

（1）　融資調度部分

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 項目 | 全部計畫 預算數 | 分配預算數 |  |  | 實現數 | ％ | 分配數餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 111年度 | 以前年度 分配數餘額 | 合計 |  |  |  |  |
| 合計 | 236,959,997 | 48,010,833 | － | 48,010,833 | － | － | 48,010,833 | 100.00 |
| 公債及賒借收入 | 236,959,997 | 48,010,833 | － | 48,010,833 | － | － | 48,010,833 | 100.00 |
| 國庫署 | 236,959,997 | 48,010,833 | － | 48,010,833 | － | － | 48,010,833 | 100.00 |
| 賒借收入 | 236,959,997 | 48,010,833 | － | 48,010,833 | － | － | 48,010,833 | 100.00 |

（2）　歲出部分

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫預算數 | 分配預算數 |  |  | 111年度支出數 |  |  |  |  | 分配數餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  | 111年度 | 以前年度分配數餘額 | 合計 | 實現數 |  | 預付數 |  | 合計 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |  |  |
|  |  |  | 合 計 | 236,959,997 | 48,010,833 | － | 48,010,833 | 42,694,674 | 88.93 | － | － | 42,694,674 | 5,316,158 | 11.07 |
| 1 |  |  | 國防部主管 | 236,959,997 | 48,010,833 | － | 48,010,833 | 42,694,674 | 88.93 | － | － | 42,694,674 | 5,316,158 | 11.07 |
|  | 1 |  | 國防部所屬 | 236,959,997 | 48,010,833 | － | 48,010,833 | 42,694,674 | 88.93 | － | － | 42,694,674 | 5,316,158 | 11.07 |
|  |  | 1 | 裝備 | 236,959,997 | 48,010,833 | － | 48,010,833 | 42,694,674 | 88.93 | － | － | 42,694,674 | 5,316,158 | 11.07 |

2. 中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算執行累計表

（1）　融資調度部分

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 項目 | 全部計畫 預算數 | 分配累計數 | 實現累計數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫 未分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 236,959,997 | 48,010,833 | － | － | 48,010,833 | 100.00 | 188,949,164 |
| 公債及賒借收入 | 236,959,997 | 48,010,833 | － | － | 48,010,833 | 100.00 | 188,949,164 |
| 國庫署 | 236,959,997 | 48,010,833 | － | － | 48,010,833 | 100.00 | 188,949,164 |
| 賒借收入 | 236,959,997 | 48,010,833 | － | － | 48,010,833 | 100.00 | 188,949,164 |

（2）　歲出部分

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫 預算數 | 分配累計數 | 實現累計數 | ％ | 預付累計數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫 未分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 計 | 236,959,997 | 48,010,833 | 42,694,674 | 88.93 | － | － | 5,316,158 | 11.07 | 188,949,164 |
| 1 |  |  | 國防部主管 | 236,959,997 | 48,010,833 | 42,694,674 | 88.93 | － | － | 5,316,158 | 11.07 | 188,949,164 |
|  | 1 |  | 國防部所屬 | 236,959,997 | 48,010,833 | 42,694,674 | 88.93 | － | － | 5,316,158 | 11.07 | 188,949,164 |
|  |  | 1 | 裝備 | 236,959,997 | 48,010,833 | 42,694,674 | 88.93 | － | － | 5,316,158 | 11.07 | 188,949,164 |