肆、決算審核綜合成果

111年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表，經本部審核結果，計編具總決算審核報告、審核報告營業部分及審核報告非營業部分，茲就財務審計、績效審計及稽察違失之成果，摘其要者，綜合分述如次：

一、財務審計成果

（一）　審核決算情形

1.　中央政府總決算審核結果，歲入決算修正淨增列24億餘元（增列24億4,703萬餘元，減列2,777萬餘元），審定為2兆7,132億餘元；歲出決算修正淨減列5億餘元（增列4億3,296萬餘元，減列9億5,428萬餘元），審定為2兆2,139億餘元。

2.　國營事業決算審核結果，綜計修正淨增列收入16億餘元（增列16億9,071萬餘元，減列2,051萬餘元），審定總收入3兆3,213億餘元；淨減列支出7,045萬餘元（增列4,358萬餘元，減列1億1,404萬餘元），審定總支出3兆4,620億餘元。

3.　非營業特種基金決算審核結果，綜計修正淨減列收入（含基金來源）24億餘元（增列1億5,961萬餘元，減列26億2,395萬餘元），審定總收入（含基金來源）3兆7,284億餘元；淨減列支出（含基金用途）11億餘元（增列5億8,032萬餘元，減列17億6,173萬餘元），審定總支出（含基金用途）3兆5,985億餘元。

（二）　審核稅捐稽徵事務情形

審核國稅稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，發現法令適用不當或計算錯誤，通知各該管稽徵機關查明依法處理，111年度補徵稅款4億餘元。

（三）　稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定，或設計疏失、估驗不實、監造不周及施工不符等情形，通知各該機關查明並依法或依約處理，111年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計5,468萬餘元。

二、績效審計成果

（一）　增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以供行政院作為決定下年度施政方針之參考。本部對行政院所提建議意見計有14項（詳丙－8至28頁），分述如次：

1.　政府為降低氣候變遷產生之衝擊及呼應國際淨零排放趨勢，投入鉅額經費，推行氣候變遷減緩及調適策略，惟第一期溫室氣體階段管制目標未能如期達成，且氣候變遷因應法雖已導入國際碳定價經驗開徵碳費，尚待修訂相關子法及配套措施；又調適策略之目標設定、執行成果盤點與檢討機制等尚乏明確規範，允宜督促權責機關研謀妥處，以發揮財務效能，有效增進氣候變遷因應量能。

2.　政府為實現在地老化之政策目標，持續布建社區式服務資源，有利民眾獲得便利多元之長照服務，惟推動整建長照衛福據點計畫執行進度長期落後，且諸多案件完工驗收後遲未開辦服務，允宜督促落實相關督導考核機制，加速布建長照據點及開辦服務，以增進財務資源投入效能。

3.　政府為因應經濟自由化及提升事業經營績效，推動公營事業民營化政策，自87年起編列台灣中油公司等5家公營事業之釋股預算，惟釋股歲入預算長期保留甚達20年以上，仍無執行進展，迭遭外界質疑恐有虛列歲入預算之虞，允宜督促權責機關檢討預算保留之必要性，並積極研謀具體可行措施，以提升政府財務運用效能。

4.　財政部為防杜企業跨境避稅，提升稅務資訊透明度，已參據經濟合作暨發展組織稅基侵蝕及利潤移轉報告行動計畫，發布相關作業規範，惟我國僅與少數國家進行稅務用途金融帳戶資訊交換，致稽徵機關尚無法全面掌握跨國企業稅務資訊。鑑於全球稅改方案施行在即，我國倘未導入實施，恐將喪失跨國企業利潤課稅權並侵蝕稅基，允宜督促研謀因應，俾利接軌國際並維護課稅主權。

5.　政府滾動調整少子女化對策計畫建構友善生育環境，總經費逾4,851億元，有偶婦女生育率已見止跌跡象，惟因有偶率持續下滑，總生育率仍未能回升；又平衡就業與家庭攸關國人生育意願，事業單位同意提供員工性別工作平等法相關措施之比率雖多數已逾8成，惟計畫推動後未再顯著提升，允宜督促研謀善策因應，以發揮計畫財務效能。

6.　政府為改善國內毒品問題，投入鉅額經費積極推動毒品防制政策，已有效降低毒品新生人口，惟毒品再犯、新興毒品氾濫及吸毒年齡層下降等問題仍未能有效解決，允宜督促權責機關研謀妥處，提升政府反毒綜效，以發揮財務效能。

7.　政府為削減家戶污水危害環境生態，投入鉅資興辦污水下水道建設近30年，已有77座污水處理廠完工營運，有助改善城鄉河川水體水質，惟部分地方政府未依法落實公告公共污水下水道管線已到達使用區域，致裁罰未配合接管用戶之要件未完備，不利污水下水道建設推動；又部分公立學校、市場及軍事單位等公有建築物，因未能銜接污水下水道系統，無法提升鄰近污水處理廠處理水量，允宜加強管控地方政府公告作業辦理情形，並全面清查未接管公有建築物，督促各級政府權責主管機關評估接管，以有效發揮設備使用效益。

8.　政府投入鉅額經費推動均衡城鄉發展及地方創生政策，惟部分事業提案推動情形未如預期，或支持地方產業發展之效益未明；部分核心地方產業與配套硬體建設相關計畫未能搭配推展等，允宜督促相關權責機關研謀妥處，以提升財務資源投入效能。

9.　政府為確保供水穩定，持續推動水資源建設開發及管理，已累積增加備援水量百萬餘噸及大幅降低自來水漏水率，惟新興水源開發計畫因規劃未臻周延或用地取得困難而減作，再生水及海淡水製水成本遠高於自來水價格，恐影響使用意願或增加自來水事業單位營運負擔，又水庫庫容維持成效待提升，允宜督促研謀妥處，強化供水韌性及達成穩定供水目標，以提升財務效能。

10.　政府為因應產業發展需求及建構南臺灣科技廊帶，陸續核定增設科學園區，近年營業額屢創新高，帶動國內經濟成長，惟已設置之部分園區土地出租率待提升，或營運呈現短絀，又新設園區規劃自籌率偏低，且潛存環境影響評估審查結論影響廠商進駐意願之疑慮，另規劃發展產業主軸與地方產業結構存有落差，恐難以形成產業聚落，允宜督促妥適因應，及強化招商引資措施，以增進園區設置財務效能。

11.　政府為落實行的正義及交通平權政策目標，持續因地制宜精進偏鄉公共運輸服務，惟部分偏鄉地區公路公共運輸空間服務涵蓋率未達目標值，部分偏遠服務路線營運績效欠佳，又補助購（租）車、交通費或免費接駁服務等措施，多因限定用途及缺乏上位行政協調機制，致法規之訂修及整合進度遲滯，允宜督促通盤統整偏鄉公共運輸服務資源，積極進行法規調適，並善用資通訊科技調派服務，俾使政府資源妥適配置，增進財務效能。

12.　政府每年編列預算補助大專校院辦理弱勢學生安心就學扶助措施，協助弱勢學生接受高等教育，惟高級中等學校畢業弱勢學生升學比率不及一般學生，選擇升學者約7成就讀私立大專校院，負擔較高額學雜費，畢業後薪資水準亦較一般學生處於劣勢，允宜督促通盤檢討強化相關助學措施，落實高等教育對弱勢學生之扶助，增進政府財務資源投入效能。

13.　財政部國有財產署辦理地政機關移請公開標售之逾期未辦繼承登記土地，截至110年底止，地政機關列管尚待標售未辦繼承土地多達72萬筆，因國產署及內政部尚未就土地現況是否為公共使用部分之清查作業達成共識，未辦繼承土地如係供公共使用，經標脫後將增加機關後續徵收財政負擔，形成不經濟支出，允宜督促研謀改善。

14.　政府為確保供電穩定，積極辦理用電需求管理措施，惟部分中央機關未妥適研訂最適契約容量，致超約用電或實際用電量未達契約容量之60％，及電氣設備用電功率低於80％，增加不經濟支出等情事，允宜督促檢討契約容量訂定之合宜性，以節省基本電費支出，暨增進我國供電安全及電能有效利用。

（二）　未盡職責或效能過低事項之查報

考核各機關施政績效、各國營事業及各基金營運績效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於111年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者計40件（陳報期間為111年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

1.　國家發展委員會檔案管理局辦理國家檔案典藏及服務建設計畫，計畫總經費25億497萬餘元，核有未審慎衡酌國家檔案館新建工程採購發包策略，逕依代辦機關內政部營建署建議，同意由其採行國內廠商接受度不高之改良式統包方式辦理，復未詳查基本設計之樓層數已與行政院核定計畫之預定興建樓層數有異，須妥適依行政院主計總處編訂之共同性費用編列基準表，儘早洽內政部營建署通盤檢討工程經費合理性，俾預先妥為因應，肇致因廠商對於改良式統包採購策略及工程經費有疑慮，歷經多次流標始決標，耽延計畫執行進度；內政部營建署代辦國家檔案館新建工程採購作業，未妥適提供專業意見，選擇適切之發包策略，逕以廠商接受度不高之改良式統包方式辦理，復未確實檢討工程實際所需發包經費及合理施工工期，導致工程發包多次流標，延宕採購作業期程。（普通公務）

2.　行政院推動強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫，總經費21億3,215萬餘元，核有區域二線資安聯防監控中心（下稱SOC）以六都連結鄰近縣市政府進行一線SOC關聯分析之制度設計，存有影響其有效穩定運作之固有風險，惟計畫規劃欠缺細緻之影響評估及對應措施，即補助建構各區域二線SOC，終因促進區域聯防成效難以彰顯，政策調整建議各直轄市政府停止維運，計畫期間投入經費結果，未達建構效益；又計畫規劃以六都為核心建立區域電腦緊急應變中心（下稱CERT），未審酌市縣政府資安事件應變處理實務，妥適研謀激勵區域CERT發揮積極功能之配套措施，致區域CERT運作結果，間有區域資安事件協處服務皆用於主政直轄市政府本身之資安事件，及部分區域建置資安事件通報平臺不具經濟效益，且補助經費挹注之產學合作、技術交流或教育訓練於計畫屆期後多未持續推動等，未能發揮計畫長期效益。（普通公務）

3.　原住民族委員會建置原住民族產品電子商務平臺（下稱電商平臺），投入經費2,483萬餘元，核有推動前期未測試市場反應且無試營運經驗，即行建置電商平臺，中後期則因未能提出有效行銷策略及衡酌電商平臺營運現況，即不再提供促銷回饋或補貼措施，並同意電商平臺維護廠商向原住民族業者新增收取高達20％之商品交易手續費，部分業者無法負擔而下架商品，致營運成效欠佳；且推動初期辦理非屬短期完成之勞務採購案，卻以因應新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情需求為由辦理緊急採購，致未能就採購標的之技術、品質、功能、商業條款或價格等條件，公開擇選最佳廠商。（普通公務）

4.　內政部、經濟部及衛生福利部辦理都市計畫特定專用區執行情形，經篩選久未開發之桃園泰豐工商綜合區等4區及桃園長庚醫療專用區等4區，面積合計81.42公頃，核有經濟部推薦之工商綜合區設置案件，經地方政府核定後迄未辦理開發且逾法定開發期限，已違反所訂具結保證依核准之開發計畫實施等協議，惟未積極輔導監督管理，肇致財庫稅收、地區產值及民眾就業機會等效益不如預期；衛生福利部許可申請之醫院設置案件，部分經變更醫療專用區後多年迄未推動開發，醫療資源未能有效發揮，復未妥為積極輔導監督管理及評估廢止許可，排擠其他醫療機構申請設置；內政部就部分工商綜合區設置案件於核定後迄未辦理開發且逾法定開發期限，致特許土地由低強度變更為高強度利用卻空置情事，遲未促請地方政府依法檢討回復原使用分區，另對於變更為醫療專用區設置案件，未就完成開發建設或變更回復原使用分區期限等訂定相關作業規定，管控機制未盡周妥，致部分案件逾核定多年未能開發。（普通公務）

5.　內政部營建署辦理住宅基金各類貸款逾欠款收繳情形，核有承接前行政院勞工委員會勞工建購住宅貸款業務，未依規定於住宅基金認列相關資產負債科目，妥為管控該貸款之收繳情形及揭露政府之融資債務，致財務報表未能允當表達其資產、負債及權益實質情形；長期未深入探究臺灣土地銀行等代辦機構清理住宅貸款逾欠案件情形，並及時督促其落實依催收相關規定辦理，致代辦機構長期疏於清查及處理，而有逾欠戶死亡多年，仍未見代辦機構依民法規定，要求繼承人辦理繼承手續及續予處理清償事宜，或貸款屆契約償還期限，代辦機構卻未要求逾欠戶結清債務，或代辦機構延遲辦理移送強制執行及清償作業等，部分逾欠款恐有請求權時效消滅風險，嚴重影響政府債權之保全；未有效掌握代辦機構對於個案逾欠案件之催收情形，並適時促請依規定辦理，又109及110年度查訪計畫均採書面審查方式辦理，僅就代辦機構所送書面資料予以覆核，難以發現代辦機構對於逾欠個案催收績效良窳，致任代辦機構長期疏於列管及落實清理逾欠案件，且部分逾欠款項恐已逾請求權時效。（非營業）

6.　陽明山國家公園管理處及財政部國有財產署北區分署經管陽明山中山樓周邊園區國有財產，核有前任管理機關陽明山國家公園管理處（下稱陽管處）未遵循國有財產法規辦理不動產廢止撥用及變更非公用作業，屢遭退件，至107年4月24日始經行政院函示同意廢止撥用，110年底尚未完成移交，不利接管機關財政部國有財產署（下稱國產署）籌謀中山樓周邊園區整體活化使用及永續經營措施；復輕忽歷史建築之管理維護工作，未能於國建館屋頂出現破損前，及早修復或進行防護，造成建物劣化損壞情形日趨嚴重，又辦理國建館屋頂防護工程，規劃過程未詳實評估施作方式及所需經費，原編列預算不足支應，規劃設計委託案終止契約，虛擲相關服務費用；後任管理機關國產署北區分署未能積極督促委辦機關陽管處儘速辦理，致國建館屋頂緊急搶修計畫未按期限提送，又未儘速確定後續工程執行機關，並積極確認代辦條件或需求，及早預為因應，致後續工程執行機關臺北市政府文化局（下稱文化局）以考量執行界面為由，請該分署將已執行之委託技術服務案終止契約，除造成不經濟支出，尚須支應委託文化局重新辦理國建館、圓講堂修復及再利用計畫等相關費用，且國建館屋頂仍未進行修復或設置防護措施，任令受風雨侵襲而損壞加劇，不利文化資產之保存。（普通公務）

7.　內政部警政署基隆、臺中、高雄、花蓮港務警察總隊執行港區管制站勤務，110年度編列人事費、業務費等預算19億6,714萬餘元（含臺灣港務股份有限公司支應1億2,412萬餘元），核有各港務警察總隊執行查驗管制工作，未依規定落實攔車檢查作業，肇致無通行證之車輛長期進出港區，且對於失竊及車牌遺失等問題車輛，亦未加強查察，任其自由進出各港區載運貨物，潛藏以問題車輛預謀從事非法行為之風險，影響港區門哨管制查驗效能；各港務警察總隊負責執行國際商港管制區人員或車輛進出查驗工作，近年進出港區人車數量遞增，惟警力未適時挹注補實，致大部分管制站受限於警力不足未能落實攔查作業，檢管效能不彰。（普通公務）

8.　內政部警政署及刑事警察局辦理建構涉案車輛監控查緝網、涉案車輛巨量資料情資分析平臺建置及涉案車輛行車紀錄雲端創新應用發展等計畫，總經費4億6,328萬餘元，核有內政部警政署（下稱警政署）刑事警察局（下稱刑事警察局）建置情資分析平臺蒐集各市縣重要路口無線射頻外碼讀取器（下稱RFID）行車資料，並介接直轄市政府自行建置之RFID，惟逾4成之RFID長期處於異常、未連線或久未傳送資料等狀態；刑事警察局規劃介接整合直轄市政府自建RFID資料進度遲緩，且未能有效掌握其他中央及地方機關自建RFID情形並積極洽詢介接事宜，致資料庫無法適時擴充以提升運用效益；警政署建置涉案車輛軌跡查詢系統，整合本島各市縣政府警察局已設置車牌辨識（下稱車辨）系統之路口監視器，惟截至110年底止，路口監視器有設置車辨功能之比率仍未及5成，且系統建置完成已6年餘，尚有4個縣市政府之車辨資料未完成介接，影響行車資料來源蒐集，降低系統分析功能；警政署未適時檢視市縣政府警察局傳送車辨資料之接收、轉檔等情形，致未能及時察覺部分市縣政府警察局車辨資料長達數月未轉檔成功及匯入涉案車輛軌跡查詢系統等，影響涉案車輛軌跡查詢系統對於車行資料之接收及系統效能之發揮。（普通公務）

9.　司法院補助財團法人法律扶助基金會建置業務管理系統，截至110年底止，系統建置、功能增修及維護與客服經費總計1億3,094萬餘元，核有該基金會未確認需求及法律扶助流程，即規劃及建置業務管理系統，肇致系統開發作業延宕，及驗收後必須額外進行修改，且操作系統過程明知資料庫存在資料紊亂等問題，未積極督促廠商修改，反而每年耗費鉅額經費委商辦理維護案及客服案，由廠商直接登入資料庫，以人工方式修正資料，仍未能由系統直接產出報表，無法達成經由建置系統提升作業效率之目標；司法院監督該基金會辦理業務管理系統採購案，未落實各項監督管理機制，善盡董事及監管之責，致該基金會花費鉅額經費建置之業務管理系統，功能不合實需，問題無法澈底解決，長期效能不彰，徒增維護成本。（普通公務）

10.　司法院建置相關量刑資訊系統，截至110年底止，相關前期研究、系統建置、功能擴充及維護經費總計5,196萬餘元，核有運用已判決案件作為量化統計基礎，建置相關量刑資訊系統，雖有助改善不同法官間之量刑歧異，惟尚無法解決量刑妥適性問題，且因未妥善規劃整體量刑資訊系統之功能及目的，各種罪別量刑相關資訊系統分散於不同年度開發未作整合，致所建置量刑資訊系統可判讀之判決書侷限於單一宣告刑，加以量刑因子精確度不足、檢索條件過於制式化等因素，致使用情形欠佳，未達成建立有效之量刑參考資訊工具，協助法官公平合理審判之目標；開發「類似判決系統」因部分罪別與「量刑資訊系統」重疊、匯入判決書之判決年度範圍不同，及資料庫含括未確定判決資料等因素，肇致統計分析結果不一，影響分析精準度，且後續為改善系統統計精準度辦理之採購案，又因評估作業未盡周延，衍生無法介接及上線使用情事，復因推廣不足及未能滿足主要使用者之需求，使用人次偏低，未達成建置有效之量刑參考資訊工具，協助法官審理案件參考之目標。（普通公務）

11.　外交部辦理新事務表單建置委外案採購，決標金額1,633萬餘元，核有採購招標階段未明確規範具體需求規格，衍生廠商履約訪談過程，業務單位再提出新增系統需求，且未妥適考量廠商履約品質及執行量能，逕同意增加工作項目，展延履約期限，復未能建立有效管控機制，督促廠商完成契約應辦理事項，致逾履約期限仍無法全面測試使用；驗收過程未依契約審查期程規定回復廠商修正意見，且驗收不合格項目未通知其限期改善，拖延採購驗收作業，復最終測試結果，逾半數不合格，卻採減價收受方式辦理，致驗收後均無法上線供相關單位使用，耗資844萬餘元任其處於停用狀態，遲未能達成預期效益。（普通公務）

12.　國防部空軍司令部及所屬辦理水溪靶場綜合大樓新建工程，經費1億4,786萬餘元，核有辦理水溪靶場營舍及靶標設施整建作業，未就涉及水利法規禁止建造及土地產權無法取得等限制問題研謀可行配套作為，即令示空軍第四戰術戰鬥機聯隊（下稱四聯隊）規劃於行水區內整建相關設施，致後續整建窒礙難行，徒耗2年5個月餘作業期程；復未確實督促四聯隊完備環境影響評估之前置核准程序，致耗時近3年仍未完成工程前置環境影響評估與先期規劃作業，嚴重影響水溪靶場營舍整建計畫目標之達成；四聯隊辦理需求計畫擬編作業，未按水溪靶場營舍整建之實際需求及先期規劃結果與建議研擬計畫內容，該司令部亦未確實審查，致漏列計畫項目須另辦理修正，延遲統包工程發包作業，致本計畫109年預算實現率不足2成；復於工程計畫執行過程，未就西觀測塔預定地未符土地使用管制規定及早因應，遲至統包工程決標後11個月始完成相關變更編定程序，影響統包工程執行進度。（非營業）

13.　國防部海軍司令部及所屬辦理水上特種作戰訓練場新建工程計畫，經費1億3,425萬餘元，核有海軍陸戰隊指揮部（下稱陸指部）未積極研提詳細工作計畫，復未詳實檢討計畫需求，反覆調整計畫內容，肇致細部設計歷時2年6個月始定案，延宕完工啟用期程，嚴重影響兩棲基礎戰力建立；國防部海軍司令部未依計畫辦理進度覈實編列預算，亦未詳加檢討以前年度預算執行落後原因，妥謀因應對策，衍生連續2年度預算執行率未及1％；復於工程招標之際，未編列施工費預算，造成工程雖辦理招標作業，惟無法決標與開工施作，影響兩棲特種作戰能力訓練成效。（普通公務）

14.　國防部參謀本部訓練參謀次長室建置國軍訓練管理暨戰力整備系統，計畫總經費3,542萬元，核有籌建階段，未慎酌國軍訓練管理系統與用兵後勤管理系統，兩者存有裝備單位管理基礎不一情事，預為規劃資訊擷取方式，致未能達成原計畫預期效益；計畫執行過程中，就未完成之工項及履約成果文件錯誤情事，未能有效協調相關單位統一資訊管理欄位，解決無法自動擷取用兵後勤管理系統裝備現況資訊問題，或檢討以變更契約等方式，仍據以辦理後續驗收事宜；部分訓測成績未詳實登載於系統致基礎資訊與實況存有落差，主管單位未能有效運用歷次督導考核時機，及時導正現況落差，並修補系統控管闕漏，復未審酌系統稽核作業尚未具備主動告警功能，並善用系統後續功能提升維護時機，妥為規劃及擬訂採購工作項目，以健全系統需求功能。（普通公務）

15.　財政部國有財產署經管國有非公用土地遭砂石場長期占用違法經營，核有長期疏於管理，肇致部分土地被占用期間長達10至44年不等，且諸多土地位處環境敏感區域，不僅危害國土保安、水源涵養及山坡地保育，亦因業者違反環境保護等法令，破壞生活環境，該署卻輕忽其所造成之影響，未督導所屬積極依規妥處，遲至近期媒體關注，始陸續向占用人提起民事訴訟，並移送檢警偵辦竊佔罪責，恐罹於追訴權時效而錯失即時遏阻良機；又因長年疏於釐清占用事實列管追收使用補償金，致部分使用補償金罹於時效而無法追償，徒使占用人獲得長期占用國有土地之不當得利，且使用補償金係以當期土地申報地價總額5％計收，與長期且大面積竊佔國土之砂石業者獲利相較顯不相當，該署未衡酌占用情節及各案情狀，研議提高請求返還不當得利之計算基準，不僅未達差異化處理效果，亦無法有效遏阻惡性占用。（普通公務）

16.　教育部國民及學前教育署委託國立暨南國際大學辦理高級中等學校學習歷程公版模組開發及維運，累計投入8,495萬餘元，核有該校辦理系統移機及資料轉移作業，未依規定程序申請核准及辦理資料備份，該署亦未確實掌握運作機制及期程，派員督導及確認，致未能提早發現移機後之虛擬主機人為設定錯誤及未落實備份機制，衍生2萬5,210件學習歷程檔案遺失事件，影響學生權益；又學習歷程公版模組歷經多年維護及優化，仍無法符合各類校務行政系統使用者之需求而停止服務，致已採用公版模組之395所學校，必須轉換至其他廠商開發之學習歷程紀錄模組，未達原訂開發公版模組提供各校選用之預期目標，並衍生部分學校須自行儲存學生機敏資料，不符資通安全責任等級規定，升高資通安全風險。（本案業經監察院糾正，監察院公報第3278期）（普通公務）

17.　教育部辦理公務體系綠能雲端資料中心計畫，總經費2億2,802萬餘元，核有辦理綠能雲端資料中心（下稱雲端資料中心）工程，未積極督促專案管理廠商妥為管控統包商設計作業期程，迄預計竣工日僅完成細部設計圖說審查，復未就雲端資料中心電力可由國家教育研究院原有供電設備引接電力管線等情，事先查證該供電設備上電力使用情形，督促廠商落實細部設計規劃及審查作業，致未能及早發現該供電設備已設置高壓電表箱無法進行供電，須再另行增設電箱，及因用電申請時送審圖說修正問題，延宕供電時程，又未積極改善消防審查缺失，連帶影響室內裝修工程等，截至111年3月底止，已耗資3,639萬餘元，尚未取得室內裝修合格證明，雲端資料中心仍未完工啟用，無法達成提升資料中心運作效能及資訊安全之目標；辦理公務體系資訊資源向上集中計畫，未依計畫推動策略成立機房整併推動辦公室主導行政協調及督導作業，並提出整併流（時）程及標準等相關作業規劃，復未召開推動小組會議及早規劃實施系統及主機弱點掃描作業，自107年至111年3月底止，歷經4年餘執行成果，系統向上集中及實體主機減少數量比率僅6.13％及13.41％，未達成計畫整併80％系統及減少20％實體主機之目標，致耗資1億9,163萬餘元購置相關軟體設備，未能發揮預期提升行政效率及系統資安防護之效益。（普通公務）

18.　國立臺灣大學辦理工學院綜合新館新建工程，總經費6億6,693萬餘元，核有於開發行為應實施環境影響評估之認定標準修正發布後，未及時釐清工程有無實施環境影響評估之必要，至都市設計審議階段，始依都市設計審議會議建議及結論著手辦理環境影響評估事宜，除延誤計畫執行期程1年8個月餘外，並衍生須費時重新修正設計內容，及重新申請都市設計審議，徒增行政作業時間；於計畫核定前已知悉基地內舊機械工程館為日據時期臺北帝國大學工學部僅存建築，惟未審慎評估其是否屬歷史建築即規劃拆除，嗣因民眾反映而重新評估，並經公告為歷史建築，致工程無法依原規劃內容如期發包影響計畫推動外，並須重新修正設計內容及衍生設計服務費用之不經濟支出，復未審慎評估工程發包預算合理性，工程招標歷經多次流標及調增預算後始完成發包，致計畫執行進度落後情事益加嚴重，全案期程展延長達8年。（非營業）

19.　國立臺灣師範大學辦理美術館與多功能活動中心新建工程，總經費3億6,052萬餘元，核有未審慎評估美術館與多功能活動中心（下稱師大美術館）新建工程建築外觀及未來空間使用需求規劃，即於師大美術館設計監造採購案決標3個月後，大幅度變更建築物外觀及空間需求，徒增計畫調整及修正作業期程，影響後續工程發包作業，又未就造型特殊外牆合理編列工程預算，致工程採購因無廠商投標而流標，復未就工程發包過程所刪減屬未來營運前須先行辦理之部分工項，及早妥適規劃相關採購作業方式，且未妥適評估工程規劃內容是否符合未來營運需求，致興建期間2度辦理變更設計，大幅展延工期，較預計落後3年4個月餘，延宕計畫執行；辦理美術館委託營運促參公告招商階段，未依照法律顧問建議，先行確認民間廠商投資項目能否符合學校所提需求，及時因應處理，即先行簽訂投資契約，致簽約後因廠商評估內外環境不利投資而終止契約，復於與民間廠商終止契約後，未積極辦理內部裝修工程及空調設備採購作業，致師大美術館新建工程於驗收完成後，因內部裝修及空調設備不足等因素影響，無法依照原規劃目的使用，耗費3億餘元鉅資興建之設施未能發揮應有效益。（非營業）

20.　國立清華大學辦理生醫科學館新建工程計畫，總經費5億2,037萬餘元，核有未於計畫核定後妥擬後續籌款計畫、指定募款單位及額度，積極籌募所需經費，肇致本計畫核定後2年2個月餘，所需自籌經費仍未到位，影響工程發包作業及計畫之執行；未審慎考量生醫科學館新建工程招標前存有鉅額經費缺口，即進行發包，肇致開工後因經費缺口未能籌補而終止契約，衍生工程訴訟賠償，徒耗專案管理及規劃設計費用之不經濟支出，計畫目標未能達成。（非營業）

21.　台灣糖業股份有限公司辦理負壓水濂及綠能設計豬場改進計畫，經費6億8,784萬餘元，核有統包工程服務建議書設計豬舍規模與固定資產專案投資計畫及招標文件之需求說明書未符，仍予認可，致興建負壓水濂畜舍實際畜養空間不足因應原規劃最大在養數，抑減產出豬隻數量，未達計畫生產目標；擴大沼氣中心規模，惟場內外實際料源供應量未如預期，復因事業廢棄物再利用試驗計畫屆期，停止處理鄰近農業廢棄物及豬隻排泄物，又未妥謀具體改善措施，影響區域沼氣中心整體處理及發電量能，未充分發揮環境保護、降低異味產生及提升經營績效等計畫效能。（營業）

22.　台灣糖業股份有限公司七股農場造林地之規劃運用，提供146.09公頃平地造林地與光電廠商合作開發太陽能光電發電設施，核有配合太陽光電計畫之推動，未優先盤點使用尚待活化或經濟利用價值較低之閒置土地，逕提供已耗費鉅資撫育之七股農場造林地作為光電計畫用地，除須伐除廣大面積造林木，返還造林獎勵金5,264萬餘元外，且未能落實亞太經濟合作（Asia－Pacific Economic Cooperation, APEC）會議有關增加區域森林覆蓋面積之決議，而未能持續發揮森林固碳及淨化空氣之效益；七股農場廣大造林地歷經多年撫育已蒼鬱茂盛，因配合太陽能光電發電設施設置須招商伐除林木，並於廠商資格審查開標後修正林木補償規範，致原可獲補償費4億餘元，改以價值低之雜木估價，復因銷售數量龐巨林木之招標等標期僅4日，因無人領標無法標售，最終僅獲伐木補償214萬餘元，嚴重損及公司權益；台灣糖業股份有限公司實際提出申請暨開發計畫之林木保留地面積，與光電廠商出具服務建議書規劃之面積差異甚巨，且未及依法應保留之面積；又工程施作後，應保留區域之林木亦遭伐除，履約管理欠當。（本案業經監察院糾正，截至112年6月30日尚未刊登監察院公報）（營業）

23.　台灣中油股份有限公司辦理台中廠新建維修廠房建築工程，決標金額8,500萬元，核有未妥慎辦理新建維修廠房環境影響差異分析（下稱環差分析）作業，僅以新建廠房已標示於「北部液化天然氣接收站第二期計畫第一次變更暨原新建計畫第四次變更環境影響差異分析報告」全區配置圖，未能確實檢討報告書有無明列變更緣由等應記載事項，即逕認新建廠房已納入該次提送環差分析報告完成審核程序，迨至申請建造執照時，經當地建築主管機關臺中市政府都市發展局通知未符法定程序，始再耗時補辦事宜，連帶延誤後續發包時程達10個月，嚴重影響工程執行進度；又未有效管控建造執照及五大管線辦理進度，致工程遲遲無法開工，復於暫停執行將屆契約規定6個月期限，亦未洽廠商協商展期等積極作為，衍生履約爭議及終止契約，徒耗額外作業期程，投入193萬餘元完成之相關規劃設計成果，因工程併入他案統包工程施作而棄置未用，未獲應有效益，且大幅展延完工期程5年，影響提升維修空間及儲藏量能目標之達成。（營業）

24.　台灣中油股份有限公司辦理新竹外環線2條12吋輸油管線工程，預算金額5億8,630萬元，核有辦理工程基本設計作業，未督促技術服務廠商確實調查道路鋪設現況及評估路權取得難易程度，慎選最適路線，致須耗時變更鋪設管線方案，復採分區段設計及發包施工，卻未確實管控路權取得時程及協調進場施工期程，致耽延執行進度，衍生部分區段工程終止契約，規劃設計成果棄置未用，未獲應有效益；又未依新修正之環境影響評估認定標準，審慎檢討行經都市計畫地區管線免辦環境影響評估之適用要件，致未獲環境保護署同意免辦，徒耗9個月作業期程，復延宕委託廠商辦理環境影響評估作業，未有效溝通及化解當地民眾反對意見，致工程取消施作，影響原訂減緩公安風險及提升管線系統應變能力目標之達成。（營業）

25.　台灣中油股份有限公司辦理異壬醇（INA）合資生產計畫，於104年2月間與日商協和發酵化學公司及兆豐國際商業銀行股份有限公司共同投資137億元，並於104年9月設立曄揚股份有限公司，台灣中油股份有限公司持有股權47％，核有投資決策未定，耽延合資協議書簽署期程，且與合資對象簽署合作意向書內容、可行性研究規劃關鍵推動事項期程與經費未盡周延覈實，影響計畫後續推展作業；訂定合資協議書規範、製程技術授權合約付款機制未盡周延，復因執行進度延宕，大幅增加計畫經費，肇致合資計畫終止及鉅額投資損失；耽延取得建廠土地期程，亦未妥慎評估規劃建廠所需土地面積與廠區配置，且投資計畫終止後，疏於管理相關土地，致雜草叢生或棄置廢棄物，遭經濟部工業局列為閒置土地期間長達4年，斲傷國營事業形象。（營業）

26.　交通部高速公路局及公路總局辦理金門大橋與南橫梅山明隧道工程，契約金額分別為59億5,385萬元及1億1,495萬元，核有交通部高速公路局（下稱高速公路局）辦理金門大橋第CJ02－2C標工程，未依契約妥處前標廠商遺留設施，復未配合研議相關使用規範，所生爭議事件歷經4年期間亦未積極妥善處理，致涉入相關訴訟案件；又未覈實審查相關估驗文件資料，給付2次假設工程拆除費用，核有溢付契約價金，損及機關權益情事；高速公路局辦理金門大橋第CJ02－C標工程，未妥適訂定招標文件，復未確實審查承商與保險公司訂定之保險資料，致保險單未加保定作人同意附加條款；又承商辦理工程保險停保時，未行使不同意權或另行投保，以透過保險機制分散風險，致已完成工項曝露於高風險狀態，嗣後耗資進行災害修補或拆除即未能申請保險理賠，均影響機關權益；交通部公路總局辦理南橫梅山明隧道工程，承商未依約投保修復工程所需拆除清理費用且投保工程財物損失自負額高於上限，該局仍予審查通過並估驗付款；嗣後發生工程經颱風豪雨侵襲毀壞等情事，該局又未積極主動向保險公司申請工程受損之保險理賠，致喪失請求賠償權利，影響機關權益。（普通公務）

27.　交通部公路總局暨所屬工程處辦理10件巨額工程變更設計作業及展延工期，契約金額合計148億5,647萬餘元，交通部公路總局（下稱公路總局）第三區養護工程處（下稱第三養工處）與公路總局東西向快速公路高南區工程處（下稱前高南工程處，於107年1月15日整併至該局西部濱海公路南區臨時工程處，下稱西濱南工處）先後辦理台9線南迴公路A2－1標工程規劃設計案履約管理，未督促規劃設計單位詳加監測與確實注意地形地貌改變情形，據以檢討修正設計圖說，仍辦理工程發包，致嗣後大幅展延工期，延宕完工期程；另前高南工程處與西濱南工處均未落實A2－1標工程履約管理，任令施工廠商於完工期限屆期後再辦理展延工期，耽延完工期程；公路總局第三養工處與前高南工程處先後辦理台9線南迴公路B2標工程設計監造案履約管理，對於工程路段地質狀況不穩定情事，未督促設計監造單位詳加監測與確實注意地形地貌改變情形，及時察覺棧橋路段之地形變異，據以檢討修正設計圖說，仍辦理工程發包，又該局延宕2年2個月餘始函頒相關變更設計圖供施工廠商施作，致嗣後大幅展延工期，延宕完工期程；另前高南工程處與西濱南工處均未落實B2標工程履約管理，耽延完工期程；公路總局對於所屬各工程處辦理台9線南迴公路A2－1標等10件巨額工程採購之展延工期與契約變更相關作業缺失，未確實督促檢討改正，且未有效控管各該工程執行情形，任令相同作業缺失一再發生，延宕完工期程，顯未發揮其監督管考效能。（普通公務）

28.　交通部高速公路局及臺灣港務股份有限公司辦理雪山隧道噴霧降溫系統工程技術服務案與高雄港等商港碼頭逕流廢水處理設施工程規劃設計及監造工作委託技術服務案，契約金額分別為1,080萬元與2,400萬元，核有交通部高速公路局規劃於國道5號雪山隧道內設置噴霧降溫系統，未及時辦理先期規劃構想（或可行性評估）作業及落實採購案件之全生命週期評估，事先釐清雪山隧道內高溫與車輛故障原因及與行車安全間之關聯等，以確認採購之效益效果與必要性，並取得工程與消防專業領域學者專家共識，即辦理工程技術服務案，嗣耽延4年3個月後，始以降溫效果有限，學者專家座談尚未有共識等由暫緩辦理，除徒耗行政作業人力與時程外，亦造成支付1,023萬餘元服務費用之履約成果，未能發揮應有效益；臺灣港務股份有限公司規劃於高雄港等4商港碼頭建置逕流廢水處理設施，未於委託技術服務案先期規劃階段掌握高雄分公司擬於高雄港相同碼頭進行改建工程，與各商港均無使用需求等情事，及時檢討污染削減計畫及委託案之執行策略妥為因應，且未待廠商依約完成水質調查及分析，即審查通過所提先期規劃報告，嗣後再以前述情由暫緩建置工作及停辦委託案，肇致支付1,275萬餘元服務費用之履約成果，未能發揮應有效益。（非營業、營業）

29.　交通部辦理智慧觀光虛實整合計畫，契約金額8,944萬元，核有未評估預計達成之具體量化效益及成果指標，致無法評核其實際達成推動觀光之效益，亦引發外界質疑動用中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算拍攝影片之必要性與合理性；另交通部就所屬觀光局對於後續接管海陸漫行平臺及影片事宜存有疑義，未積極協調釐清並協助儘速完成接管，驗收後已近1年仍未完成移交，延誤後續平臺管理與維運作業；交通部耗費近9,000萬元開發海陸漫行平臺，無法顯示網站影片清單、部分影片無英文字幕及語音介紹，平均每日僅吸引4.2位外國人士瀏覽，未達成擴增國際旅客、帶動國內觀光產值之計畫目標；驗收過程廠商未繳交未來持續推廣策略建議及景點三維模型，亦未取得無障礙網頁AA級認證標章，交通部未依約予以扣罰，驗收作業核有疏失；該部復未取得海陸漫行平臺及百萬導遊影片版權，又未自行或委託第三方進行平臺安全檢測，影響機關權益且衍生資安風險。（普通公務）

30.　農業委員會家畜衛生試驗所辦理建置組織培養豬瘟疫苗量產設施及製程計畫，總經費7,037萬餘元，核有審標時未發現投標廠商未檢附服務建議書，仍予審標合格，遲至評選委員會議提出不符規定始廢標，徒增行政作業程序，復未覈實審查設計監造廠商有無依審查會議所提意見修正即逕行核定設計成果，肇致工程發包後，即因設計疏漏而無法依原設計圖說施作，致須辦理變更設計；未妥為管控設計監造廠商提送監造計畫期程，致監造計畫未能於工程決標前核定，影響施工及品質計畫之核定，嚴重延誤開工日期，復未有效管控變更設計作業期程，亦未積極主動督促設計監造廠商協助施工廠商辦理變更設計，迄至預定完工日仍未獲核定，工程進度嚴重落後而終止契約，除原定組織培養豬瘟疫苗產量目標未能達成外，亦衍生購入之千萬設備閒置，未能發揮財物應有效能。（普通公務）

31.　農業委員會漁業署辦理安平漁港遊艇管理中心等促進民間參與公共建設前置作業，核有數次指示規劃廠商調整民間參與範圍及許可年限，惟遲至107年4月始確認定案，致招商文件歷經6年11個月始完成，且距臺南市政府公告實施變更都市計畫已2年2個月，延宕後續招商作業；未於臺南市政府公告實施變更都市計畫後，及時通知土地管理機關農業委員會林務局（下稱林務局）辦理公共設施用地產權移轉予臺南市政府，又未妥為管控及追蹤林務局辦理土地產權移轉進度，肇致全案距臺南市政府公告實施變更都市計畫已4年6個月，仍因未能完成變更都市計畫附帶條件而無法辦理後續開發作業，影響整體計畫之推動。（普通公務）

32.　農業委員會辦理農業生物科技園區國際保鮮物流中心規劃興建及招商，總經費6億元，核有該會農糧署所提計畫未由政府興建或依促進民間參與公共建設法規定秉持公平、公正原則甄審民間機構參與公共建設，逕於計畫書指定由政府出資補助台農發股份有限公司辦理，並將產權歸該公司所有，且該會亦未予以導正，致計畫歷經5次提報，費時1年4個月始獲行政院核定，延宕計畫核定期程；又該會屏東農業生物技術園區籌備處興建國際保鮮物流中心客製化廠房並規劃招商營運，惟執行初期逕認定台農發股份有限公司為營運主體，費時近6個月始公開招商，復因農業科技園區設置管理條例未規範客製化廠房預租招商及評選機制，招商文件亦未限期最優廠商簽訂租賃履約保證書，致再延宕營運廠商及其客製化廠房需求之決定期程，距原訂計畫期限已逾1年3個月，國際保鮮物流中心仍未完工並啟用營運。（普通公務）

33.　衛生福利部玉里醫院有償撥用國有土地興設病患職能訓練及休閒場所，於91年11月1日經行政院核准以2,806萬餘元，向前財政部國有財產局申請有償撥用41筆國有土地，合計面積122.34公頃，核有未先行評估撥用及進行開發之可行性，亦未確認開發需求及目標即委託規劃，且對於規劃結果之整體開發經費較原預估大幅增加，未妥適檢討與因應處理，逕予擱置開發作業，迨至93年2月始重新啟動相關規劃作業，距該院於90年度編列預算撥用土地，已逾3年1個月，原定開發目標尚無具體進展；復於重啟土地開發作業後，未妥就各項開發方案進行利弊得失分析，即決策以促參方式辦理開發事宜，復未妥為審查委託辦理促參可行性評估結果之可靠度，及所規劃方案對民間業者是否具備開發誘因，即續行招商作業，致多次公告招商未果，而於97年6月間辦理撤案，距重啟開發作業再歷經4年4個月，原定開發目標仍無具體進展；嗣於98年6月30日召開會議，研議後續規劃方向，惟嗣後再無進一步具體作為，顯未積極規劃辦理土地整體活化措施，且未依規定撤銷撥用，亦未據實向主管機關填報土地長期閒置情形。（非營業）

34.　衛生福利部所屬臺北醫院辦理急重症大樓擴建工程計畫，總經費30億9,940萬餘元，核有未依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點規定擬具個案計畫，逕將醫療法規定之擴充計畫書函送行政院審查，嗣經國家發展委員會等機關審查後，始再撰寫個案計畫並報經行政院同意，惟距原擴充計畫書核定已逾2年7個月，延宕計畫啟動期程；未建立有效時程控管機制，積極辦理委託專案管理採購案，致延宕完成招標作業期程5個月餘，又因原核定計畫規劃未盡周延，須耗時重新檢討及陳報修正計畫，另未能妥適檢討工程經費合理性，歷經5次招標作業始完成決標，致無法如期於計畫預定期限內完工，遲未能達成原預期效益。（非營業）

35.　衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會辦理「建置衛生福利部所屬醫院新一代門診及住院雲端醫療照護系統」採購案，總經費3,650萬元，核有先期規劃作業未盡周延、未積極啟動所屬醫院醫療資訊系統改革作業，亦未妥善辦理採購評選作業；另於採購履約期間所增加需求，未依規定辦理契約變更以納入履約範疇；復未妥適辦理採購驗收作業，且對驗收作業疑義，未儘速溝通協調及尋求有效解決對策，衍生履約爭議並終止契約，致歷時5年5個月，原定改革作業目標仍無具體進展；另於採購案履約爭議調解成立，及重新啟動改革作業後，仍未積極規劃辦理，亦未妥為管控選定試辦醫院開發資訊系統情形，再歷經3年3個月，多數醫院醫療資訊系統之汰換仍未有明確期程，無法解決所屬醫院醫療資訊系統老舊問題。（非營業）

36.　海洋委員會海巡署及所屬辦理旋翼型無人飛行載具試辦計畫，總經費8,986萬餘元，核有海洋委員會海巡署（下稱海巡署）辦理該計畫事前未詳實評估海上風力環境對旋翼型無人飛行載具（下稱無人機）操作影響，後續協請廠商加裝之輔助裝置未能通過交通部民用航空局型式檢驗而停用，肇致配置於艦隊分署台南艦及高雄艦之4架無人機飛行天數及執行專案勤務次數寥少，相關設備長期閒置，未能達成執行碧海專案及南方海域巡護之計畫目標；海巡署艦隊分署無人機專責操作人員實務經驗不足，且專業操作證通過率尚待加強；北部、中部、南部及東部分署無人機區隊未落實每月實施無人機救生器材投擲訓練及夜間飛行影像傳輸訓練，未能藉由勤務結合訓練累積實際經驗，恐影響無人機救生救難及海域岸際目標辨識任務之遂行。（普通公務）

37.　國防部主管另有4件，因內容係屬機密或密件，不予摘述。

（1）　國防部依陸海空軍軍官士官服役條例執行情形。（普通公務）

（2）　國防部海軍司令部辦理遊龍專案執行情形。（普通公務）

（3）　國防部陸軍司令部辦理C4ISR系統先導生產階段執行情形。（普通公務）

（4）　國防部空軍司令部辦理國軍長程飛彈防禦系統規劃及執行情形暨國軍數據鏈路整合情形。（普通公務）

表1　審計部於112年1月1日至6月30日依審計法第69條第1項前段規定報告監察院案件

| 項次 | 案名 |
| --- | --- |
| 1 | 台灣自來水股份有限公司辦理自來水管線工程執行情形。（營業） |
| 2 | 經濟部工業局辦理強化地方工業區公共設施補助方案及設置平價產業園區補助方案執行情形。（特別決算） |
| 3 | 衛生福利部國家中醫藥研究所舊址基地使用管理及開發作業執行情形。（普通公務） |
| 4 | 台灣電力股份有限公司辦理「變頻電纜耐壓試驗設備兩套」採購案執行情形。（營業） |
| 5 | 台灣電力股份有限公司辦理大潭火力發電廠循環水進水口清淤作業情形。（營業） |
| 6 | 國防部海軍司令部辦理震海計畫執行情形。（普通公務） |
| 7 | 國立南投高級中學辦理室內溫水游泳池徵求民間參與投資擴建、整建及營運案執行情形。（非營業） |
| 8 | 環境保護署辦理多元化垃圾處理計畫執行情形。（普通公務） |
| 9 | 交通部航政機關及財政部國有財產署北區分署辦理新北市汐止區貨櫃集散站經營業管理業務情形及站內國有土地管理情形。（普通公務） |
| 10 | 原住民族委員會辦理國立原住民族博物館園區興建計畫執行情形。（普通公務） |
| 11 | 國防大學辦理服裝籌補及管理情形。（普通公務） |
| 12 | 國防部陸軍司令部所屬陸軍後勤指揮部及飛彈光電基地勤務廠辦理陸軍戰甲車駕駛手夜視鏡維保情形。（普通公務） |
| 13 | 內政部警政署辦理智慧警政服務計畫執行情形。（普通公務） |
| 14 | 環境保護署辦理空氣品質及水質感測物聯網建置與運用情形。（普通公務） |
| 15 | 衛生福利部社會及家庭署辦理「建構0－2歲兒童社區公共托育計畫」之審核、執行進度與服務據點營運情形之管考等作業情形。（特別決算） |
| 16 | 國立金門大學代辦金門縣文化園區歷史民俗博物館後棟裝修工程執行情形。（非營業） |
| 17 | 客家委員會辦理國家級臺三線客庄浪漫大道政策推動情形。（普通公務） |
| 18 | 新竹科學園區管理局辦理新竹園區萱苑單身宿舍改建工程執行情形。（非營業） |
| 19 | 交通部觀光局辦理觀光前瞻建設計畫先期作業及區域旅遊品牌分項計畫執行情形。（普通公務） |
| 20 | 臺灣鐵路管理局建置材料自動倉儲系統之運用成效與管理情形。（營業） |
| 21 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院辦理新竹生醫園區分院第二期新建研究大樓暨國際醫療中心工程計畫執行情形。（非營業） |
| 22 | 行政院國家發展基金投資事業整體營運績效、對投資事業之監督管理，暨投資管理兆遠公司情形。（非營業） |
| 23 | 國家圖書館辦理國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心新建工程執行情形。（普通公務） |
| 24 | 臺灣菸酒股份有限公司辦理花蓮酒廠土地開發再利用投資計畫執行情形。（營業） |
| 25 | 財政部國有財產署辦理國有非公用不動產出租管理、欠租催收及排除占用作業情形。（普通公務） |
| 26 | 農業委員會林務局推動阿里山林業村建設及BOT案執行情形。（普通公務） |
| 27 | 台灣糖業股份有限公司辦理「牡蠣殼製成碳酸鈣生技材料廠投資計畫（第一期）」執行情形。（營業） |
| 28 | 內政部營建署、警政署及臺灣警察專科學校辦理臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程中程個案計畫執行情形。（普通公務） |
| 29 | 原住民族委員會原住民族文化發展中心臺灣原住民族文化園區遊園車輛管理情形。（普通公務） |
| 30 | 國軍退除役官兵輔導委員會及所屬辦理提升失智照顧量能長照忘我園區中程計畫執行情形。（普通公務） |

另本部於審核報告審編期間（112年1月1日至6月30日）依法報告監察院者，計有下列30件（表1）：

（三）　監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關、各國營事業及各基金預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關改進，擇其重要列入總決算審核報告各冊有關章節者，共6類583項（表6，甲－89至90頁）：

1.　對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有財政部配合健全房地產市場方案推動相關租稅措施，以落實資本利得課稅，惟選案查核及稽徵作業仍有改善空間，允宜精進查審機制，俾兼顧不動產交易市場健全發展及維護租稅公平；中央健康保險署為提升署內及各區業務組辦理承保相關業務服務效能，建置承保系統存放加退保及保費紀錄，惟未依規定辦理承保子系統及資料庫相關資通安全事項，暨建立USB隨身碟資料攜出及使用完畢刪除等管控機制，允宜研謀妥處，以完善個資保護制度及提升整體資安防護；退輔會定期提供健保署不符補助全民健康保險費規定之退除役官兵及其眷屬名冊宜予整合，以節省行政成本，增進作業效率等16項。

2.　對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有司法院為因應國民法官新制於112年元月施行，陸續訂定發布各項配套子法，並積極整建法庭空間及各項資訊軟硬體設備，惟部分資訊系統尚未完成全程演練，介接其他部會資料檢核效能仍待提升，另部分地方法院整建之法庭空間恐有不足之虞，暨新制宣導成效尚有精進空間等，允宜賡續加強推動；政府推動第三期太空科技發展長程計畫，期建立自主太空科技能量，惟計畫執行進度落後、總期程展延，關鍵技術成熟度未如預期、自製率尚待提升，產業發展與衛星影像加值應用仍待強化，且未訂定相關審查及收費標準，又人才招募仍有缺口，整合測試大樓增建工程期程展延，亟待研謀妥處，以促進太空科技發展並擴散產業效益；海洋委員會海巡署偵防分署為加強執行海域緝毒，追緝毒品源頭，已完成港區及聯外道路車牌辨識系統之建置，並洽接其他機關車牌辨識系統資料，惟與部分機關之介接協調作業尚無具體進度；又為運用科技輔助緝毒勤務，建置科技偵查情資整合分析平臺系統，惟平臺系統功能尚未臻完備，均待研謀改善等372項。

3.　對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有內政部為統一收集及供應完整國土資訊圖資，提供國土規劃、防救災等施政運用，建構內政地理資訊圖資雲整合服務平臺，惟部分地理資訊未依規定每年辦理更新異動，又依規定圖資權責機關有義務將圖資加入該平臺，惟不具強制力，不利收集及供應完整國土資訊，亟待檢討改善；工業局為配合國家能源發展政策，辦理彰濱工業區崙尾東區出租土地提供廠商設置太陽光電發電設備，惟對於評選審查委員評選分數明顯存有差異未適時處置；又廠商履約時發生違反契約規定不轉讓情事，亦未解除契約，且未覈實查證即認定改善方案與承諾事項尚無不符，亟待查明妥為處理；勞工保險基金因長期存在保險費率不足反映給付成本問題，自106年起保費收入已不敷支應保險給付，復因我國人口結構趨向高齡化，領取老年年金人口增加且領取時間延長，暨少子女化趨勢，衝擊勞工保險世代互助之運作模式等，均致基金財務結構日趨惡化，亟待通盤檢討改善等57項。

4.　對於產銷營運管理提出意見者，計有鐵道局為提升臨軌工程安全，已制定標準作業程序及增設電子圍籬等機制，惟施工安全防護措施規範欠周，且行調無線電使用人員教育訓練、維修工程車駕駛技能檢定與體格檢查、工區巡檢等安全管理作為未臻落實，允宜檢討改善；核能研究所為穩定國內核醫藥物需求成立核醫製藥中心，惟部分藥物銷售情形欠佳，產能利用率未及3成，另藥物製造成本之核算未盡覈實，且缺乏一致性之定價標準，允宜衡酌市場供需現況檢討產銷策略，並覈實計算藥物成本，以提升製藥中心效益並增裕國庫收入；交通部為提高臺鐵局經營效能及競爭力，刻正推動臺鐵公司化，並自111年度起編列預算進行補貼，俾使該局債務獲得控制，惟該局資本性維護及修繕材料之領用未符規定，長期以營業用料預算支應，造成用料預算籌編及執行情形表達失真，亦影響未來外界考核臺鐵公司經營成效，允宜檢討改善等50項。

5.　對於採購作業提出意見者，計有政府採購品質攸關公共利益與民眾福祉，惟政府採購法施行已逾23年，仍有部分政府機關辦理採購案對於投標廠商之資格訂定不當，致有限制競爭情形，亟待檢討改善，以維政府採購公平性；國家圖書館辦理南部分館暨聯合典藏中心新建工程，有助解決典藏空間不足及專業服務與營運發展需要，惟未依規定調查計畫用地使用狀況，致延遲計畫執行，另未及時參考營建市場現況調整工程經費，而延宕工程招標時程，亟待檢討改善；疾病管制署藉由採購各類型之政策溝通方式及媒體通路，以推動防疫政策與達成全民防疫總動員目標，惟於採購案件之採購金額規劃、契約變更、履約管理及驗收計價等作業程序，未臻嚴謹周延，允宜檢討改善等17項。

6.　對於事務管理及其他事項提出意見者，計有國史館持續辦理文物檢視查證與數位化作業，惟尚待檢視查證並數位化之二級文物數量仍多，另臺灣文獻館文物典藏管理作業未臻周延，影響典藏文物管理效能等情事，允宜積極檢討改善；農業委員會為促進農業數位轉型，推動智慧農業計畫，有助提高作業效率及降低勞動力需求，惟資料管理機制未臻周延、技術開發未確實掌握市場需求、建置之職能基準項目品質及培訓課程內容有待精進，允宜檢討妥處；文化部為提升環境美學，推動公共藝術設置政策，惟間有興辦機關（構）自辦率待提升，又法令規範或解釋函令未盡周延，及執行/徵選小組成員集中於少數專家學者等情事，允宜檢討改善等71項。

三、稽察違失之成果

稽察發現各機關、各國營事業及各基金之人員財務上涉有不法或重大違失，或處分不當情事，（一）經依審計法第17條前段或第20條第2項規定，於111年度報請監察院依法處理者計有9件；（二）經依審計法第17條後段規定，移送司法機關偵辦並於111年度報告監察院者2件；（三）通知各機關查明處理業經處分者計有29件，受處分人員共計241人次，分別核予記大過、記過及申誡處分（陳報期間為111年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

（一）　報請監察院處理者

1.　中央研究院辦理南部院區綜合規劃，計畫總經費55億4,500萬元，核有未審慎考量南部院區公共工程及研究大樓（I）興建工程變更設計增作溫室工項，其施作過程並不影響主建物棟之工程施作，卻展延主建物棟之工期，致未依約檢討廠商遲延履約之逾期違約金。經函請總統府秘書長查明妥適處理，惟未獲負責之答復，經依審計法第20條第2項規定，報請監察院核辦。（普通公務）

2.　台灣電力股份有限公司電力修護處辦理電廠機組大修或檢修，107年8月至110年6月支付協力廠商勞務工作費用10億餘元，核有協力廠商人員實際未赴工作場所或遲到、早退，卻報支出勤費及加班費，涉有虛報情事；協力廠商人員當日參加在職教育訓練，亦申報在電廠工作場所出勤或加班，並支領出勤費或加班費；協力廠商人員未遵守電廠門禁管制規定，持原協力廠商工作證或其他承攬廠商之工作證多次刷卡出入電廠，未被察覺，電廠門禁管制鬆散；台灣電力股份有限公司電力修護處（下稱修護處）員工報支加班費實際卻未加班，或當日加班結束，交通車駕駛早已離開電廠，行車紀錄亦無當日行程，甚有員工代他人刷卡等違規或異常情事；修護處員工申請加班未依規定刷加班開始或結束時間卡，事後亦未申請「未打卡」，仍核給加班費；修護處員工及協力廠商人員申請加班時段，均未實際進入汽機廠房工作，加班指派顯未配合業務實際需求，經依審計法第17條前段規定，報請監察院依法處理。(本案業經監察院糾正，監察院公報第3304期)。（營業）

3.　台灣糖業股份有限公司轄管馬光農場土地遭棄置廢棄物處理情形，核有馬光農場轄管農地被傾倒廢棄物後未通報總公司及相關單位，且未經主管機關許可逕予就地掩埋，涉有故意隱匿事實之情事；農場巡查人員發現轄管蔗田被傾倒廢棄物或察覺異狀，仍於巡查紀錄表登載巡查正常，顯未核實登載。經函請經濟部責成政風單位查明妥適處理，惟未為負責之答復，經依審計法第20條第2項規定，報請監察院核辦。（本案業經監察院糾正，監察院公報第3303期）（營業）

4.　農業委員會辦理農民生活補貼執行情形，於中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次及第3次追加預算編列125億7,892萬元及116億4,224萬元，發放109年及110年農民生活補貼，核有部分農民健康保險被保險人具工商負責人身分，其是否實際從事農業工作尚待審認，惟該會未妥訂核發補貼之配套措施，且110年6月3日及7月2日修正農民生活補貼作業規範，仍未周妥研擬核發配套作業，逕將農民生活補貼匯入渠等帳戶，與降低疫情對實際從事農業工作者之生計衝擊意旨不符，經函請農業委員會查明其適當性並妥為處理，惟未為負責之答復，經依審計法第20條第2項規定，報請監察院核辦。（普通公務）

5.　外交部、國防部、財政部主管分別計有1件、3件、1件，因內容屬機密或密件，不予摘述。

（1）　外交部辦理新事務表單建置委外案執行情形。（普通公務）

（2）　國防部海軍司令部辦理遊龍專案執行情形。（普通公務）

（3）　國家中山科學研究院辦理飛彈料件採購案及國防部監督情形。（普通公務）

（4）　國家中山科學研究院辦理19件飛彈料件採購案執行情形。（普通公務）

（5）　財政部國有財產署經管國有非公用土地遭貨櫃集散站濫闢及長期占用情形。（本案業經監察院糾正，監察院公報第3319期）（普通公務）

表2	審計部於112年1月1日至6月30日依審計法第17條前段或第20條第2項規定報請監察院依法處理案件

| 項次 | 案名 |
| --- | --- |
| 1 | 國軍退除役官兵輔導委員會及所屬彰化農場辦理嘉義分場遊憩設施興擴整建營運移轉案。（非營業） |
| 2 | 國防部所屬辦理引擎料件採購案執行情形。（普通公務） |
| 3 | 經濟部礦務局辦理砂石碎解洗選場監督管理情形。（普通公務） |
| 4 | 經濟部工業局辦理彰濱工業區崙尾東區崙海段50及51地號土地出租設置太陽光電作業情形。（普通公務） |
| 5 | 交通部公路總局暨所屬工程處辦理工程變更設計作業及展延工期執行情形。（普通公務） |

另本部於審核報告審編期間（112年1月1日至6月30日）報請監察院依法處理者，計有下列5件（表2）︰

（二）　移送司法機關偵辦者

111年度移送司法機關偵辦並報告監察院者2件，係國防部某後備指揮部涉以不實原始憑證虛報冒領公款情事（普通公務）及國立某大學學校人員涉以不實原始憑證虛報冒領公款情事（非營業）。因內容屬密件，不予摘述。

另本部於審核報告審編期間（112年1月1日至6月30日）移送司法機關偵辦並報告監察院者1件，係文化部文化資產局辦理某修建工程涉有圍標情事（普通公務）。因內容屬密件，不予摘述。

（三）　通知各機關查明經處分者

各該機關人員核有財務上違失，經通知各機關查明處理業經處分，於111年度陳報監察院者29件（表3），受處分人員共計241人次，其中記大過者10人次、記過者39人次、申誡者192人次（表4）。

另本部於審核報告審編期間（112年1月1日至6月30日）通知各該機關查明處理業經處分之違失案件13件（表5），受處分人員共計114人次，其中記大過者6人次、記過者26人次、申誡者82人次。審計機關對於通知各機關查處者，除要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核外，並於報告監察院時，按違失事件性質，以副本抄送相關主管機關，諸如涉及內部審核者，副知行政院主計總處；涉及政府採購者，副知行政院公共工程委員會，以期更能有效發揮審計功能。

表3　審計部於111年度通知機關查明處分案件

| 項次 | 案名 |
| --- | --- |
| 1 | 台灣電力股份有限公司電力修護處辦理電廠機組大修或檢修相關人員涉有虛報加班費及出勤費案。（營業） |
| 2 | 國防部某後備指揮部涉以不實原始憑證虛報冒領公款情事。（普通公務） |
| 3 | 台灣電力股份有限公司臺中發電廠辦理第一階段煤灰填海工程用地租金案。（營業） |
| 4 | 台灣自來水股份有限公司北區工程處辦理桃園－新竹備援管線工程（五）等3案。（營業） |
| 5 | 墾丁國家公園管理處未依規定註銷91至98年度應收帳款案。（普通公務） |
| 6 | 農業委員會林務局羅東林區管理處辦理太平山森林遊樂區文史館復建統包工程執行情形。（普通公務） |
| 7 | 國防部海軍司令部及海軍大氣海洋局執行法國情報軍官班訓練案款情形。（普通公務） |
| 8 | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部虎尾糖廠大有農場經管土地遭長期棄置廢棄物案。（營業） |
| 9 | 台灣糖業股份有限公司轄管馬光農場土地遭棄置廢棄物處理情形。（營業） |
| 10 | 交通部公路總局辦理受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響之汽車運輸業紓困作業，公務員違規兼職申領職業駕駛人薪資補貼案。（普通公務） |
| 11 | 國立傳統藝術中心辦理某統包案。（普通公務） |
| 12 | 台灣電力股份有限公司高雄區營業處辦理109年甲工區配電管路工程相關人員未落實履約管理案。（營業） |
| 13 | 國防部參謀本部訓練參謀次長室建置國軍訓練管理暨戰力整備系統及運用情形。（普通公務） |
| 14 | 國防部陸軍司令部辦理C4ISR系統先導生產階段執行情形。（普通公務） |
| 15 | 國防部軍備局生產製造中心第二○九廠辦理「起動馬達等3項」、「避震器本體」、「輪圈用密封圈等36項」及「煞車來令片等3項」等4件採購案。（非營業） |
| 16 | 國防部空軍司令部辦理福興營區營舍新建工程執行情形。（非營業） |
| 17 | 台灣自來水股份有限公司辦理鯉魚潭水庫支援供水、苗栗地區送水管計畫（含新竹科學工業園區第四期擴建竹南、銅鑼基地）執行情形。（營業） |
| 18 | 陸軍第六軍團五三工兵群經管M3浮門橋初次備份零附件之儲存管理情形。（普通公務） |
| 19 | 農業委員會林務局嘉義林區管理處經管第1904號國有林事業區外保安林承租人長期違規經營民宿案。（普通公務） |
| 20 | 農業委員會家畜衛生試驗所辦理建置組織培養豬瘟疫苗量產設施及製程計畫執行情形。（普通公務） |
| 21 | 交通部公路總局第三區養護工程處辦理向陽監工站內部裝修及關山工務段屋頂防漏工程執行情形。（普通公務） |
| 22 | 國防部空軍司令部及所屬辦理水溪靶場綜合大樓新建工程執行情形。（非營業） |
| 23 | 台灣中油股份有限公司辦理台中廠新建維修廠房建築工程執行情形。（營業） |
| 24 | 臺灣菸酒股份有限公司處理重大職災案件情形。（營業） |
| 25 | 經濟部水利署南區水資源局辦理106年度曾文水庫漂流木堆置場清理工作執行情形。（普通公務） |
| 26 | 國防部參謀本部作戰及計畫參謀次長室未依規定落實財產管理案。（普通公務） |
| 27 | 財政部印刷廠辦理110年5至6月期雲端發票專屬獎開獎作業案。（營業） |
| 28 | 國防部依陸海空軍軍官士官服役條例執行情形。（普通公務） |
| 29 | 國軍老舊眷村改建基金逾期欠款債權催收及呆帳處理情形。（非營業） |

表4　審計部111年度通知機關查明處分彙計

| 一、按主管機關別 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 | 件 數 | 受處分人次 |  |  |  |
|  |  | 合計 | 大過 | 記過 | 申誡 |
| 合 計 | 29 | 241 | 10 | 39 | 192 |
| 交通部 | （註）2 | 143 | 6 | 22 | 115 |
| 經濟部 | 9 | 50 | － | 2 | 48 |
| 國防部 | 10 | 33 | 2 | 13 | 18 |
| 農業委員會 | 3 | 5 | － | － | 5 |
| 財政部 | 2 | 4 | － | 2 | 2 |
| 文化部 | 1 | 2 | 2 | － | － |
| 內政部 | 1 | 2 | － | － | 2 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會 | 1 | 2 | － | － | 2 |

表4　審計部111年度通知機關查明處分彙計（續）

| 二、按案情別 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 疏失原因 | 件數 | 受處分人次 |  |  |  |
|  |  | 合計 | 大過 | 記過 | 申誡 |
| 合 計 | 29 | 241 | 10 | 39 | 192 |
| 內部稽（審）核疏失 | （註）11 | 190 | 6 | 27 | 157 |
| 採購作業疏失 | 10 | 23 | 2 | － | 21 |
| 預算執行疏失 | 2 | 15 | 1 | 12 | 2 |
| 帳務處理疏失 | 2 | 8 | － | － | 8 |
| 財物管理疏失 | 2 | 3 | － | － | 3 |
| 支付作業疏失 | 1 | 1 | 1 | － | － |
| 憑證管理疏失 | 1 | 1 | － | － | 1 |

註：其中1案係交通部公路總局辦理受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響之汽車運輸業紓困作業，公務員違規兼職申領職業駕駛人薪資補貼案，受處分人員計142人次(包括記大過者6人次、記過者22人次、申誡者114人次)，分屬行政院申誡2人次，司法院申誡1人次，內政部記過1人次，國防部大過5人次、記過12人次、申誡2人次，教育部申誡1人次，法務部申誡5人次，經濟部申誡1人次，交通部申誡17人次，農業委員會記過2人次等9個中央主管機關，及臺北市政府記過5人次、申誡73人次，新北市政府申誡3人次，臺中市政府記過1人次、申誡1人次，高雄市政府申誡3人次，基隆市政府大過1人次、記過1人次、申誡5人次等5個市縣政府。

表5　審計部於112年1月1日至6月30日通知機關查明處分案件

| 項次 | 案名 |
| --- | --- |
| 1 | 國防部空軍司令部辦理國軍長程飛彈防禦系統規劃及執行情形暨國軍數據鏈路整合情形。（普通公務） |
| 2 | 國家中山科學研究院辦理「纜線等29項」及「無縫鋼管等21項」等2件採購案執行情形。（非營業） |
| 3 | 海洋委員會申請註銷海巡署東部分署帳列債權憑證案。（普通公務） |
| 4 | 台灣自來水股份有限公司經管東勢坑溪抽水站取水口長年淤積案。（營業） |
| 5 | 台灣自來水股份有限公司辦理103年半屏山加壓站委外承攬等4件採購案執行情形。（營業） |
| 6 | 台灣糖業股份有限公司辦理負壓水濂及綠能設計豬場改進計畫執行情形。（營業） |
| 7 | 台灣糖業股份有限公司七股農場造林地之規劃運用情形。（營業） |
| 8 | 中華郵政股份有限公司高雄郵局辦理房地巡查作業不實案。（營業） |
| 9 | 國防部海軍司令部及所屬辦理水上特種作戰訓練場新建工程計畫執行情形。（普通公務） |
| 10 | 農業委員會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處辦理修理工廠及車庫園區設施設備改善工程執行情形。（普通公務） |
| 11 | 台灣電力股份有限公司辦理「變頻電纜耐壓試驗設備兩套」採購案執行情形。（營業） |
| 12 | 經濟部能源局辦理電器承裝業及用電設備檢驗維護業登記聘僱人員作業，有關公務員違法兼職或租借專業證照案。（普通公務） |
| 13 | 空軍第七戰術戰鬥機聯隊辦理「基地營舍浴廁整修工程」及「基地修護棚廠整修工程」等2件採購案執行情形。（普通公務） |

四、110年度重要審核意見追蹤查核概述

本部於110年度總決算審核報告各冊提列之重要審核意見計有575項（表6），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者133項、處理中者23項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者419項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見134項（詳審核報告各冊有關章節），本部均已列管注意追蹤其辦理情形。

表6　總決算審核報告各冊所列重要審核意見分類及覆核辦理情形

| 主管機關名稱 | 111年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 110年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼續改善 | 處理中 | 已改善辦理(註2) |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |  |  |  |  |
| 合 計 | 583 | 16 | 372 | 57 | 50 | 17 | 71 | 575 | 133 (23.13％) | 23 (4.00％) | 419 (72.87％) |
| 總決算審核報告 | 298 | 10 | 225 | 21 | 3 | 10 | 29 | 295 | 61 | 20 | 214 |
| 總統府主管 | 3 | － | 2 | － | － | － | 1 | 3 | 2 | － | 1 |
| 行政院主管 | 40 | 1 | 26 | － | － | 4 | 9 | 39 | 8 | 2 | 29 |
| 立法院主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 司法院主管 | 4 | － | 4 | － | － | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 考試院主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 監察院主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 內政部主管 | 24 | － | 20 | 1 | － | － | 3 | 23 | 1 | 4 | 18 |
| 外交部主管(註3) | 8 | － | 5 | 1 | － | － | 2 | 9 | 6 | － | 3 |
| 國防部主管(註3) | 21 | 3 | 11 | 2 | － | 2 | 3 | 21 | － | 4 | 17 |
| 財政部主管 | 15 | 3 | 5 | 7 | － | － | － | 14 | 2 | 1 | 11 |
| 教育部主管 | 17 | － | 15 | － | － | 1 | 1 | 14 | 6 | 1 | 7 |
| 法務部主管 | 9 | － | 5 | 2 | － | － | 2 | 8 | 1 | － | 7 |
| 經濟部主管 | 20 | － | 19 | 1 | － | － | － | 20 | 9 | 2 | 9 |
| 交通部主管 | 27 | － | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | 30 | 4 | 3 | 23 |
| 勞動部主管 | 8 | － | 7 | 1 | － | － | － | 9 | 2 | － | 7 |
| 僑務委員會主管(註3) | 3 | － | 3 | － | － | － | － | 3 | 1 | － | 2 |
| 原子能委員會主管 | 4 | － | 3 | － | 1 | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 農業委員會主管 | 17 | － | 15 | － | － | － | 2 | 17 | 4 | 1 | 12 |
| 衛生福利部主管 | 15 | 1 | 12 | 1 | － | 1 | － | 15 | 1 | － | 14 |
| 環境保護署主管 | 8 | － | 8 | － | － | － | － | 9 | 4 | － | 5 |
| 文化部主管 | 14 | － | 12 | 1 | － | － | 1 | 13 | － | － | 13 |
| 科技部(國家科學及 技術委員會)主管 | 9 | － | 9 | － | － | － | － | 9 | 5 | － | 4 |
| 金融監督管理 委員會主管 | 8 | － | 8 | － | － | － | － | 8 | － | － | 8 |
| 海洋委員會主管 | 4 | － | 4 | － | － | － | － | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 國軍退除役官兵 輔導委員會主管 | 6 | 2 | 4 | － | － | － | － | 5 | 1 | － | 4 |
| 直轄市及縣市政府 | 12 | － | 10 | 2 | － | － | － | 12 | 3 | － | 9 |
| 審核報告營業部分 | 125 | 4 | 48 | 20 | 31 | 4 | 18 | 122 | 39 | － | 83 |
| 行政院主管 | 5 | － | 3 | － | 1 | 1 | － | 5 | 3 | － | 2 |
| 財政部主管 | 22 | 1 | 1 | 2 | 15 | － | 3 | 23 | 5 | － | 18 |
| 經濟部主管 | 51 | 1 | 25 | 8 | 8 | 2 | 7 | 50 | 13 | － | 37 |
| 交通部主管 | 30 | 1 | 11 | 8 | 7 | 1 | 2 | 29 | 10 | － | 19 |
| 金融監督管理 委員會主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 2 | 1 | － | 1 |
| 中央政府投資民營事業 | 6 | 1 | 4 | 1 | － | － | － | 6 | 3 | － | 3 |
| 政府捐助財團法人 | 9 | － | 2 | 1 | － | － | 6 | 7 | 4 | － | 3 |

表6　總決算審核報告各冊所列重要審核意見分類及覆核辦理情形（續）

| 主管機關名稱 | 111年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 110年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼續改善 | 處理中 | 已改善辦理(註2) |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |  |  |  |  |
| 審核報告非營業部分 | 160 | 2 | 99 | 16 | 16 | 3 | 24 | 158 | 33 | 3 | 122 |
| 總統府主管 | 2 | － | － | 1 | － | 1 | － | 2 | － | － | 2 |
| 行政院主管 | 10 | － | 6 | 4 | － | － | － | 13 | 6 | － | 7 |
| 內政部主管 | 9 | － | 7 | 2 | － | － | － | 8 | 2 | － | 6 |
| 國防部主管 | 12 | － | 6 | － | 1 | － | 5 | 12 | 2 | － | 10 |
| 財政部主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 教育部主管 | 16 | － | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | － | 9 |
| 法務部主管 | 2 | － | － | － | 1 | － | 1 | 2 | － | － | 2 |
| 經濟部主管 | 11 | － | 5 | － | 1 | － | 5 | 12 | 3 | － | 9 |
| 交通部主管 | 18 | － | 14 | － | 1 | － | 3 | 18 | 1 | － | 17 |
| 國軍退除役官兵 輔導委員會主管 | 5 | － | 3 | － | 1 | － | 1 | 5 | 1 | － | 4 |
| 科技部(國家科學及 技術委員會)主管 | 3 | － | 1 | － | 2 | － | － | 3 | 1 | － | 2 |
| 原子能委員會主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 農業委員會主管 | 11 | － | 8 | 1 | 2 | － | － | 11 | 1 | 1 | 9 |
| 勞動部主管 | 4 | － | 4 | － | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 衛生福利部主管 | 14 | － | 11 | － | 2 | 1 | － | 14 | 3 | 1 | 10 |
| 環境保護署主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 文化部主管 | 2 | － | － | 1 | 1 | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 國立故宮博物院主管 | 2 | － | 1 | － | 1 | － | － | 2 | 1 | － | 1 |
| 金融監督管理 委員會主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 國家通訊傳播 委員會主管 | 3 | － | － | － | － | － | 3 | 3 | － | － | 3 |
| 原住民族委員會主管 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 公平交易委員會主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 考試院考選部主管 | 1 | － | － | 1 | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| 國家金融安定基金 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 信託基金 | 7 | － | 4 | 2 | － | － | 1 | 6 | 1 | － | 5 |
| 行政法人 | 18 | 2 | 10 | － | 2 | － | 4 | 18 | 4 | 1 | 13 |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。

3.外交部、國防部及僑務委員會主管之重要審核意見項數含機密部分。