壹、總統府主管

總統府主管包括總統府、國家安全會議、國史館、國史館臺灣文獻館及中央研究院等5個機關，掌理國家政務、國家安全大政方針之諮詢、史料編撰與整理典藏，暨從事基礎科學、應用科學及人文科學研究、培育人才等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請參閱總決算審核報告第1冊戊篇「壹、總統府主管」）：

一、計畫實施之查核

業務計畫21項，下分工作計畫24項，包括維護國家元首及副元首安全、研擬國家大政方針、從事基礎與應用科學及跨領域研究等重要施政項目，其中已執行完成者15項，尚在執行者9項，主要係中央研究院南部院區興建工程等尚在執行中、部分儀器設備採購案尚在辦理中。

二、預算執行之審核

（一）　歲入預算數1億5,213萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億3,824萬餘元，較預算減少1,388萬餘元（9.13％），主要係中央研究院公用儀器設施使用等收入較預計減少。

（二）　以前年度歲入轉入數計17億7,517萬餘元，決算審核結果，審定應收保留數17億7,517萬餘元（100.00％），係國家生技研究園區興建工程履約爭議進行民事訴訟中，工程違約金尚待收取。

（三）　歲出預算數144億1,815萬餘元，決算審核結果，審定實現數128億2,722萬餘元（88.97％），應付保留數 11億3,058萬餘元（7.84％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為139億5,781萬餘元，預算賸餘4億6,033萬餘元（3.19％），主要係中央研究院按業務需要減少支付、獎助學金核撥較預計減少及實際進用員額較少之人事費等結餘。

（四）　以前年度歲出轉入數計12億8,273萬餘元，決算審核結果，審定實現數10億3,161萬餘元（80.42％）；減免（註銷）數4,024萬餘元（3.14％），主要係中央研究院國外院士多以視訊方式參加院士會議，未支應機票款及生活費之結餘；應付保留數2億1,087萬餘元（16.44％），主要係中央研究院南部院區興建工程等尚在辦理中。

三、重要審核意見

（一）　開發國家生技研究園區，建構生技新藥研發產業一條龍服務，惟園區A棟作為生技醫藥新創團隊進駐育成空間不及原規劃之2成，又逾7成獲准進駐廠商超過3個月始簽約進駐，管理進駐期程欠周，亟待研謀改善，以提升育成空間運用及發揮育成效能。

中央研究院配合行政院98年10月核定「臺灣生技起飛鑽石方案」行動計畫，並依「國家生技研究園區開發計畫」（下稱生技園區開發計畫）規劃設立國家生技研究園區（下稱生技園區），經於107年10月15日啟用，生技園區共計7棟建築物，中央研究院經管A、B、C、D等4棟。嗣配合國家生技產業發展，設置生醫轉譯研究中心（下稱轉譯中心），於108年9月5日進駐生技園區，管理4棟建物，轉譯中心下設有轉譯醫學、創服育成、新興傳染病及智慧醫學等專題中心，提供整合式資源及平臺，協助生技新創人才培育與加速產品化進程，促進基礎研究成果活用。經查中央研究院經營生技園區情形，核有下列事項：

1. 生技園區原規劃A棟40個單元供廠商進駐育成空間，惟實際可供生技醫藥新創團隊進駐空間僅7個單元，不及原規劃之2成：依生技園區開發計畫（107年8月修正版）之規劃，創服育成中心之設置為計畫主要運作機制之一，另依中央研究院生醫轉譯研究中心設立規劃書（108年4月版）載述，創服育成中心主要任務係提供以新藥開發及智慧醫學相關產業創新研究

| 表1 111年8月底中央研究院生醫轉譯研究中心提供 廠商進駐創服育成空間之使用情形 單位：單元、坪、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 棟別 | 可供進駐空間 |  | 已進駐空間 |  | 進駐率 （B/A100） |
|  | 數量 | 面積 （A） | 數量 | 面積 （B） |  |
| 合計 | 78 | 3,962.79 | 68 | 3,462.28 | 87.37 |
| A棟 | 7 | 346.51 | 6 | 303.60 | 87.62 |
| C棟 | 71 | 3,616.28 | 62 | 3,158.68 | 87.35 |
| 註：1.A棟（1至3樓）原規劃創服育成空間40個單元，院內單位已使用或預留使用10個單元，衛生福利部食品藥物管理署規劃自112年起承租23個單元，爰可提供廠商進駐空間為7個單元。 2.C棟（2至8樓）原規劃創服育成空間75個單元，扣除院內使用及規劃作為共享實驗室等4個單元後，可提供廠商進駐空間為71個單元。 3.資料來源：整理自中央研究院生醫轉譯研究中心提供資料。 |  |  |  |  |  |

發展為主要營運範圍之新創與小型公司，或運作成熟之藥廠及生技公司之新創研發單位進駐創服育成空間，協助孕育國內生技醫藥新創團隊及企業，爰該中心於A棟1至3樓及C棟規劃115個育成空間出租單元（A棟40個及C棟75個；平均每個單元面積約50.43坪）。據中央研究院統計，截至111年8月底止，育成空間整體廠商進駐率為87.37％，其中A棟及C棟廠商進駐率分別為87.62％及87.35％（表1）。惟查A棟可供進駐育成空間，由110年9月底之34個單元（1,679.21坪）修正減為7個單元（346.51坪），其餘27個單元中，4個單元改為供院內使用，23個單元預留供衛生福利部食品藥物管理署（下稱食藥署）進駐作為暫時辦公廳舍使用。依生技園區開發計畫（107年8月修正版）載述，建立創服育成中心係利於進駐廠商育成早期研發成果，及透過輔導新創公司與研發成果之技術移轉方式，協助產業升級，促進我國生技製藥產業之深耕與發展。又依中央研究院110年2月2日召開院本部臨時主管會報決議，A棟1至3樓空間調整作為彈性運用，惟以育成廠商為優先。經查食藥署將陸續拆除或整修昆陽園區等大樓，並規劃租賃生技園區A棟23個單元作為安置業務單位之處所，租期預計自112至115年度，已獲中央研究院同意。截至111年8月底止，生技園區C棟已近飽和，尚可供進駐育成空間僅餘10個單元（A棟1個單元42.91坪及C棟9個單元457.6坪），又食藥署租期為112至115年度，屆期將視實際需求續租，原規劃23個單元育成空間長達4年（甚至更久）無法供廠商進駐，將排擠後續廠商進駐，且A棟多數育成空間改為公務機關辦公處所，亦悖離生技園區協助孕育國內生技醫藥新創團隊之宗旨，經函請中央研究院妥處。據復：配合國家重大政策推動及園區整體發展通盤考量下，因應實務需求滾動調整園區管有空間運用，並以育成廠商為優先之原則下，戮力提升空間使用效能。

2.  創服育成中心招募廠商進駐，逾7成廠商審核通過後超過3個月始簽約進駐，甚有逾1年始進駐或放棄進駐者；又廠商進駐育成期限管理欠周延，恐衍生後續計算總育成期限之爭議：依國家生技研究園區創服育成中心進駐申請須知（下稱進駐申請須知）「五、進駐作業及培育管理」規定，經推薦同意進駐之企業，應於接獲核准進駐書面通知之15日內，與創服育成中心簽訂進駐契約，並繳交相當於2個月租賃標的使用費之押金，逾契約進駐日30日未點交進駐或未事先獲准展延遷入者，契約自動解除，押金不予退還。惟查現行實務作業，廠商於接獲審核通過書面通知後，僅先與創服育成中心聯繫商討進駐事宜，俟正式進駐始簽訂契約，並自簽約進駐日起算租金，相關程序與進駐申請須知有關規定未合。本部前抽查中央研究院110年度1至8月財務收支，曾就8成創服育成廠商審核通過後逾3個月始簽約進駐，甚有逾1年始進駐或迄未進駐，影響育成空間運用效益，經函請該院注意檢討改進。據復嗣後將檢討作業規範以符合實務需求等。經追蹤查核結果，截至111年11月4日止，該院尚未完成國家生技研究園區創服育成中心進駐審議原則及進駐申請須知等規範之修正作業。據統計，截至111年8月底申請進駐獲准審核通過廠商計49家，已正式進駐40家、放棄進駐5家、尚未進駐4家，經分析進駐廠商審核通過日與簽訂進駐契約日相距時間，超逾3個月者計39家，占比79.59％，其中部分廠商審核通過逾1年始進駐或放棄進駐，又因各案均未依規定程序於接獲核准進駐書面通知15日內簽訂契約並收取押金，致對逾期進駐者亦未能施以罰則。復查進駐申請須知「五、進駐作業及培育管理」規定，育成期限以3年為原則，經審議通過者得展延，總育成期限最久不得超過9年；進駐者亦可因發展實際需求，申請提前遷出。進駐企業得於期滿前3個月申請續約，未續約者須於契約到期後2個月內遷出。據統計，截至111年8月底止，創服育成廠商簽約進駐已屆3年者計10家，其中2家於期滿前3個月申請續約並獲審核通過，其餘8家則因進駐後曾於109年間進行換約，而創服育成中心以新約簽訂時間作為重新計算育成期間起始日，與上開規範不符，經函請中央研究院賡續督促落實遵循進駐作業相關規範，並依實務檢討研修，以提升育成空間實際運用效益。據復：已修正國家生技研究園區創服育成中心進駐審議原則，嗣後發現審議後取得進駐資格之廠商，有進度落後情形，將主動瞭解原因，適時提供協助；如無進駐意願，將請廠商於時限內提出放棄進駐申請，並儘快將空間釋出，期以改善園區進駐空間使用率。

（二）　中央研究院規劃於南部院區推動農業生技、循環永續、臺灣文史及量子科技等研究專題，惟部分研究空間自完工迄未有研究人員進駐，且部分研究專題尚未設立專題研究中心，預計進駐研究人員僅占原規劃之3成，允宜積極籌劃研究專題之發展目標及策略，延攬符合研究目標之人員（團隊）進駐，俾發揮園區預期綜效。

中央研究院衡酌未來學術發展需要及政府新創產業政策等，自101年起規劃設置南部院區，行政院於104及106年度分別通過「中央研究院南部院區先期規劃」、「中央研究院南部院區綜合規劃」，規劃於高鐵臺南特定區設置南部院區，並於初期發展區興建研究大樓3棟，推動農業生技、循環永續及臺灣文史等研究專題，總經費55億餘元，計畫期程為105至110年度。嗣考量量子科技之研究發展需求，分別於109年9月及110年7月經行政院同意修正計畫（以下統稱南部院區綜合規劃），將南部院區研究大樓Ⅱ部分樓層作為初期量子科技研究基地，修正後總經費56億餘元，期程延至113年度。本部前抽查中央研究院110年度1至8月財務收支，曾就該院南部院區第1階段工程已於110年1月14日完工驗收，惟整體園區營運及發展等制度闕如，致部分空間閒置，無法確實發揮南部院區之設置綜效等，經函請中央研究院研謀改善。據復將審慎評估各項計畫內容與執行目標，妥善分配研究經費與研究空間。經追蹤查核結果，截至111年8月底止，南部院區研究大樓I地上2至4樓可使用之實驗單元及招商租用單元共計2,153.68坪，尚有17個實驗單元及1個租用單元未使用，合計1,098.63坪，占可進駐空間之51.01％，研究團隊及廠商進駐使用空間雖較110年度增加，惟仍有半數可進駐空間未使用，又其中研究大樓I地上3樓12個實驗單元，計有728.28坪，規劃作為前瞻農學、數位農學及轉譯農業生物科技等研究之使用空間，自110年1月至111年8月底止迄未有研究人員（團隊）

| 表2 中央研究院南部院區研究人員進駐情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 研究專題類 別 | 進駐單位 | 已（預計） 進駐人數 |
| 合 計 |  | 18 |
| 農業生技 | 中央研究院農生中心所屬南部生物技術中心 | 8 （已進駐） |
| 循環永續（112年度將更名為淨零永續） | 環境變遷研究中心於111年成立海洋能專題研究中心 | 6 （預計進駐） |
| 量子科技 | 應用科學研究中心於109及110年分別成立量子光電專題研究中心及量子電腦專題研究中心 | 4 （預計進駐） |
| 註：1.資料截至111年8月底止。 2.資料來源：整理自中央研究院提供資料。 |  |  |

進駐。另按南部院區綜合規劃壹、二、推動方向與貳、六、績效指標、衡量標準及目標值略以，南部院區之籌設，預期帶動南部地區學術研發能力之提升與群聚效應，主要研究方向為農業生技、循環永續、臺灣文史及量子科技等專題，初期以專題研究中心運作，長期將新設研究所、研究中心，研究人員以新聘招募為主，預計進駐60位研究人員，人員均長駐南部地區深耕地方。經查截至111年8月底止，上開規劃於南部院區發展之研究專題，除臺灣文史研究專題中心設立事宜尚在規劃外，其餘農業生技等3個研究專題已由既有研究中心進駐，或陸續籌設專題研究中心，共（預）計有18位研究人員進駐南部院區（表2），惟僅占原規劃進駐南部院區研究人員（60位）之30％。鑑於南部院區綜合規劃之執行攸關國家整體研發能量及產業經濟發展，為達培育高階研發人才，促進產業升級等目標，及避免類案研究空間閒置，經函請中央研究院持續積極籌劃研究專題之發展目標及策略，並妥善規劃運用空間。據復：農生中心規劃於112至113年持續招聘研究人員，研究大樓Ⅰ之3樓空間將保留日後前瞻研究發展使用；另已規劃研究大樓II之1樓為量子電腦無塵室及量測實驗室，2樓規劃保留日後擴增之量子研究團隊及來訪合作學研單位使用，3樓規劃為量子電腦專題中心及量子光電專題中心4位研究員及其研究團隊進駐使用，112年度預計再新聘1名研究助技師及增聘維運人力；5樓規劃為海洋能專題中心使用，112年起執行淨零永續計畫，預計進駐6位研究人員；綜合大樓（研究大樓Ⅲ）A棟之1及2樓規劃行政團隊使用，3、4樓空間將規劃人文社會科學領域研究專題進駐使用，將針對南部院區整體發展持續滾動式評估各項計畫內容與執行進度，妥善分配研究經費，亦謹慎評估與籌劃研究空間之進駐配置。

（三）　國史館持續辦理文物檢視查證與數位化作業，惟尚待檢視查證並數位化之二級文物數量仍多，另臺灣文獻館文物典藏管理作業未臻周延，影響典藏文物管理效能等情事，允宜積極檢討改善。

國史館及臺灣文獻館為妥善管理總統、副總統等文物，已建立文物典藏管理機制，並定期辦理文物移交及入庫典藏等作業。經查文物典藏管理情形，核有下列事項：

1.  國史館尚待檢視查證並數位化之二級文物數量仍多：依總統副總統文物管理條例第2條規定，總統及副總統文物管理以國史館為主管機關。第6條之1及第6條之2第1項規定，國史館得依總統、副總統文物類別及保存價值作分類、分級管理；文物經評估不符典藏效益者，應制定註銷計畫，送總統、副總統文物審鑑委員會審定後辦理文物註銷。復依總統副總統文物分類分級作業要點第2點及第3點規定，文物依類別分為文件、器物、照片及視聽等4類，其中器物類得依其保存價值分一級文物及二級文物。經查國史館對於器物類文物雖依文物分類分級作業要點，按保存價值分為一級及二級，惟現行實務運作係將已完成入館典藏程序之接收文物列為一級，依形制入藏（即依文物形狀大小進行入庫典藏），尚未完成程序者則列為二級，依一般收藏（裝箱上架）入庫。截至111年8月底止，已完成入館典藏程序列為一級文物者計有7,089項，尚未完成檢視與查證程序列為二級文物者計有8,179項。國史館雖於110至111年度獲前瞻基礎建設計畫第3期經費補助，委託專業人員駐館協助辦理文物檢視與查證、影像拍攝建檔等作業，平均每年可完成800項，另已提報112至113年度前瞻基礎建設計畫第4期經費，預計每年平均可完成1,000項，然鑑於尚待檢視查證之二級文物數量仍多，114年度後如未獲其他額外經費補助，文物之檢視查證與影像拍攝建檔等作業將趨緩，恐影響總統、副總統文物數位化及開放多元加值應用之進程，經函請國史館積極辦理，以促進文物推廣多元應用。據復：將以數量較多之二級文物優先辦理文物註銷，並回溯辦理二級文物檢視與查證、影像拍攝建檔等作業，爾後將依各年度經費及人力狀況積極辦理。

2.  臺灣文獻館文物典藏管理間有珍貴木刻之歷史文物併同大型木製器物存放、常民生活文物缺乏完善之蒐羅及汰除規劃，且混雜存放於一般（非恆溫恆濕）庫房，影響典藏文物之管理效能：臺灣文獻館111年度編列「文獻業務」2,315萬餘元，辦理民俗文物管理應用、文獻管理應用、文獻研究編纂等項重要施政計畫。有關民俗文物管理應用1項，內容包含民俗文物蒐集與典藏管理、文獻書刊資料蒐藏、圖書典藏管理等項。臺灣文獻館為落實館藏文物安全，於91年1月24日訂定國史館臺灣文獻館文物典藏管理要點（下稱文物典藏管理要點）。經查臺灣文獻館囿於文物典藏管理要點對於典藏文物範圍、取得方式等項，尚無相關規定，經該館說明，典藏文物係以臺灣常民生活之食、衣、住、行、育樂、宗教及信仰等相關器物及史料文獻等，透過各種管道廣泛徵集；另依據文物典藏管理要點第2點規定，取得文物後，即進行整理維護、建立文物基本資料（典藏號、品名、尺寸、文物描述等）及數位化，於不損害藏品情況下進行標示並列入永久保存，以資研究與展示推廣運用等。經查該館典藏文物之管理方式，核有：（1）帳列珍貴歷史文物之「淡水廳志木刻版」1項，計有雙面雕刻之木刻版片220片，係清同治9年（1870年）完成（隔年正式付梓刊行），囿於天災人禍影響，臺灣相關府、縣、廳志之木刻版大多蕩然無存，僅《淡水廳志》仍留有數量可觀之木刻版片，惟目前併同其他大型木製器物存放於非恆溫恆濕環境之一般庫房，上開文物之存放環境仍有強化空間；（2）典藏文物入庫至111年10月28日，迄未進行典藏品定期檢討及註銷事宜，且近年仍持續向各界宣傳，鼓勵民間捐贈文物，館藏常民文物之種類與數量勢將不斷積累，然而對於常民文物之典藏仍缺乏完善之蒐藏規劃及檢討汰除機制，恐不利館藏文物之管理；（3）部分常民文物混雜存放於一般（非恆溫恆濕）庫房，略顯凌亂等情事，經函請國史館督促檢討改善。據復：將積極爭取經費以改善典藏環境，另有關藏品蒐藏範疇、取得方式、藏品管理及借租用與歸還等，依據國史館臺灣文獻館捐贈文物實施要點、文物典藏管理要點及國史館臺灣文獻館館藏文物借展作業要點據以執行；文物註銷機制，將參酌其他典藏機關作法，訂定相關規範等。

四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告內列普通公務相關重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者1項（表3）。

表3　110年度審核報告所列總統府主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）中央研究院南部院區第1棟研究大樓已於110年1月1日啟用，惟部分空間閒置，且整體園區營運及發展等制度闕如，亟待檢討改善，以發揮南部院區之設置綜效。 | 因南部院區研究大樓I部分研究空間仍閒置，且預計進駐研究人員僅占原規劃之3成，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。 |
| （二）國家生技研究園區創服育成中心積極招募廠商進駐創服育成空間，惟整體進駐率仍未及6成；另8成廠商審核通過後逾3個月始簽約進駐，甚有逾1年始進駐或迄未進駐情事，亟待檢討改善，以提升育成空間實際運用效益。 | 因創服育成中心招募廠商進駐創服育成空間管理作業，仍未臻周延，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）2.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 中央研究院辦理科技發展之中央研究院總體計畫，未於政府科技計畫資訊網（GSTP）建立綱要計畫書、按季填報執行進度及上傳年度績效報告；又該項計畫為5億元以上之重大科技發展計畫，惟未於單位決算揭露計畫執行與目標達成情形，均待檢討改善，以利整體科技發展規劃及資源配置，發揮管理綜效。 |  |