貳拾、環境保護署主管

環境保護署主管包括環境保護署、毒物及化學物質局、環境檢驗所及環境保護人員訓練所等4個機關，掌理環境保護政策、法規之研訂與推動、空氣品質保護及噪音管制、水質保護、廢棄物管理、環境衛生、環境品質監測、毒物及化學物質管理、環境檢驗及環境保護人員訓練等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請參閱總決算審核報告第1冊戊篇「貳拾、環境保護署主管」）：

一、計畫實施之查核

業務計畫21項，下分工作計畫26項，包括清淨空氣、循環經濟、改善水質、永續世代、友善環境及精進生活等重要施政項目，其中已執行完成者14項，尚在執行者12項，主要係補助地方政府辦理氨氮削減示範、多元化垃圾處理、因應新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情之廢棄物清理服務、改善公廁暨提升優質公廁等計畫，合約期程跨年度，或未及於年度終了前完成驗收，仍須繼續執行。

二、預算執行之審核

（一）　歲入預算數1億5,535萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億9,603萬餘元，應收保留數15萬元，主要係環境保護署核處違反土壤及地下水污染整治法之罰鍰收入尚待收取；合計決算審定數為1億9,618萬餘元，較預算增加4,083萬餘元（26.28％），主要係環境保護署補助地方政府辦理採購案件之廠商違約罰款收入較預計增加。

（二）　以前年度歲入轉入數計1,872萬餘元，決算審核結果，審定實現數58萬餘元（3.13％）；減免（註銷）數117萬餘元（6.28％），主要係帳載錯誤，核定註銷違反水污染防治法及環境影響評估法應提撥至水污染防治基金及環境教育基金之罰鍰收入；應收保留數1,696萬餘元（90.59％），主要係高雄環保科技園區廠商未依投資營運計畫辦理應繳還之補助款等，仍待繼續收取。

（三）　歲出預算數80億2,664萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數363萬餘元，係補助計畫經費賸餘款；審定實現數71億497萬餘元（88.52％），應付保留數7億5,935萬餘元（9.46％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為78億6,432萬餘元，預算賸餘1億6,231萬餘元（2.02％），主要係環境保護署補助地方政府計畫經費結餘及實際進用員額較預計減少。

（四）　以前年度歲出轉入數計10億8,287萬餘元，決算審核結果，審定實現數8億3,539萬餘元（77.15％）；減免（註銷）數4,036萬餘元（3.73％），主要係環境保護署補助地方政府計畫經費結餘；應付保留數2億711萬餘元（19.13％），主要係環境保護署補助地方政府辦理氨氮削減示範、多元化垃圾處理、改善公廁暨提升優質公廁等計畫，尚在執行中，須保留繼續執行。

三、重要審核意見

（一）　政府為強化溫室氣體減量成效，已修正公布氣候變遷因應法，納列2050年淨零排放目標，惟第一期溫室氣體階段管制目標尚未達成，且溫室氣體減量抵換媒合機制、碳費徵收對象及土壤與海洋碳匯量測方法等，仍待建立或完善，允宜研謀因應改善措施，以利達成臺灣2050淨零排放目標。

政府為因應全球氣候變遷，降低及管理溫室氣體排放，以減緩全球暖化及極端異常氣候，於104年7月1日公布施行溫室氣體減量及管理法，復為呼應國際淨零排放趨勢及巴黎協定對於氣溫升幅低於1.5℃之規範，於112年2月15日修正公布氣候變遷因應法，明定國家溫室氣體長期減量目標為139年（2050年）溫室氣體淨零排放。經查執行情形，核有下列事項：

註：1.虛線部分為109年國家溫室氣體淨排放量管制目標260.717 MtCO2e。

2.資料來源：整理自國家溫室氣體排放清冊報告（2022年版）及行政院107年1月23日核定之第一期溫室氣體階段管制目標。

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖1　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖2　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖3　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖4　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖5　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖6　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖7　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖8　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖9　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖10　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖11　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖13　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖14　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖15　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖16　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖17　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖18　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖19　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖20　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖21　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖22　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖23　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖24　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖25　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖26　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖27　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖28　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖29　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖30　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖31　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖32　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖33　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖34　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖35　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖36　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖37　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖38　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖39　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖40　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖41　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖42　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖43　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖44　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖45　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖46　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖47　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖48　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖49　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖50　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖51　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖52　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖53　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖54　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖55　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖56　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖57　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖58　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖59　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖60　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖61　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖62　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖63　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖64　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖65　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖66　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖67　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖68　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖69　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖70　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖71　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖72　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖73　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖74　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖75　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖76　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖77　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖78　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖79　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖80　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖81　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖82　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖83　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖84　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖85　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖86　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖87　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖88　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖89　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖90　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖91　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖92　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖93　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖94　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖95　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖96　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖97　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖98　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖99　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖100　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖101　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖102　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖103　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖104　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖105　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖106　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖107　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖108　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖109　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖110　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖111　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖112　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖113　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖114　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖115　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖116　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖117　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖118　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖119　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖120　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖121　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖122　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖123　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖124　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖125　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖126　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖127　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖128　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖129　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖130　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖131　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖132　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖133　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖134　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖135　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖136　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖137　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖138　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖139　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖140　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖141　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖142　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖143　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖144　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖145　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖146　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖147　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖148　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖149　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖150　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖151　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖152　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖153　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖154　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖155　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖156　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖157　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖158　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖159　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖160　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖161　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖162　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖163　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖164　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖165　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖166　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖167　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖168　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖169　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖170　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖171　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖172　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖173　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖174　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖175　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖176　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖177　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖178　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖179　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖180　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖181　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖182　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖183　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖184　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖185　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖186　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖187　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖188　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖189　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖190　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖191　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖192　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖193　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖194　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖195　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖196　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖197　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖198　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖199　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖200　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖201　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖202　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖203　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖204　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖205　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖206　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖207　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖208　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖209　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖210　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖211　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖212　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖213　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖214　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖215　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖216　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖217　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖218　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖219　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖220　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖221　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖222　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖223　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖224　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖225　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖226　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖227　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖228　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖229　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖230　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖231　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖232　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖233　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖234　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖235　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖236　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖237　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖238　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖239　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖240　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖241　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖242　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖243　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖244　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖245　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖246　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖247　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖248　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖249　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖250　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖251　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖252　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖253　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖254　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖255　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖256　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖257　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖258　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖259　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖260　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖261　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖262　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖263　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖264　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖265　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖266　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖267　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖268　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖269　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖270　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖271　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖272　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖273　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖274　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖275　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖276　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖277　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖278　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖279　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖280　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖281　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖282　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖283　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖284　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖285　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖286　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖287　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖288　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖289　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖290　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖291　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖292　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖293　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖294　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖295　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖296　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖297　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖298　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖299　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖300　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖301　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖302　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖303　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖304　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖305　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖306　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖307　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖308　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖309　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖310　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖311　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖312　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖313　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖314　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖315　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖316　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖317　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖318　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖319　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖320　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖321　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖322　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖323　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖324　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖325　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖326　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖327　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖328　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖329　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖330　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖331　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖332　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖333　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖334　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖335　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖336　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖337　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖338　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖339　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖340　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖341　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖342　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖343　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖344　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖345　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖346　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖347　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖348　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖349　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖350　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖351　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖352　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖353　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖354　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖355　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖356　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖357　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖358　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖359　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖360　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖361　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖362　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖363　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖364　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖365　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖366　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖367　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖368　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖369　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖370　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖371　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖372　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖373　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖374　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖375　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖376　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖377　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖378　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖379　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖380　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖381　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖382　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖383　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖384　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖385　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖386　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖387　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖388　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖389　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖390　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖391　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖392　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖393　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖394　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖395　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖396　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖397　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖398　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖399　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖400　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖401　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖402　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖403　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖404　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖405　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖406　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖407　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖408　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖409　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖410　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖411　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖412　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖413　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖414　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖415　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖416　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖417　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖418　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖419　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖420　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖421　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖422　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖423　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖424　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖425　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖426　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖427　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖428　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖429　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖430　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖431　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖432　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖433　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖434　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖435　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖436　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖437　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖438　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖439　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖440　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖441　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖442　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖443　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖444　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖445　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖446　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖447　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖448　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖449　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖450　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖451　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖452　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖453　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖454　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖455　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖456　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖457　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖458　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖459　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖460　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖461　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖462　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖463　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖464　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖465　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖466　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖467　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖468　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖469　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖470　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖471　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖472　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖473　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖474　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖475　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖476　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖477　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖478　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖479　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖480　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖481　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖482　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖483　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖484　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖485　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖486　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖487　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖488　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖489　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖490　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖491　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖492　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖493　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖494　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖495　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖496　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖497　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖498　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖499　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖500　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖501　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖502　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖503　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖504　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖505　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖506　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖507　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖508　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖509　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖510　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖511　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖512　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖513　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖514　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖515　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖516　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖517　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖518　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖519　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖520　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖521　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖522　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖523　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖524　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖525　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖526　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖527　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖528　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖529　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖530　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖531　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖532　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖533　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖534　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖535　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖536　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖537　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖538　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖539　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖540　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖541　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖542　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖543　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖544　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖545　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖546　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖547　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖548　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖549　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖550　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖551　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖552　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖553　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖554　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖555　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖556　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖557　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖558　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖559　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖560　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖561　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖562　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖563　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖564　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖565　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖566　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖567　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖568　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖569　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖570　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖571　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖572　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖573　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖574　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖575　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖576　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖577　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖578　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖579　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖580　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖581　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖582　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖583　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖584　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖585　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖586　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖587　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖588　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖589　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖590　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖591　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖592　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖593　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖594　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖595　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖596　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖597　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖598　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖599　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖600　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖601　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖602　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖603　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖604　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖605　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖606　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖607　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖608　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖609　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖610　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖611　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖612　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖613　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖614　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖615　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖616　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖617　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖618　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖619　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖620　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖621　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖622　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖623　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖624　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖625　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖626　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖627　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖628　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖629　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖630　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖631　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖632　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖633　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖634　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖635　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖636　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖637　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖638　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖639　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖640　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖641　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖642　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖643　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖644　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖645　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖646　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖647　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖648　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖649　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖650　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖651　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖652　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖653　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖654　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖655　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖656　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖657　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖658　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖659　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖660　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖661　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖662　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖663　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖664　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖665　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖666　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖667　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖668　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖669　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖670　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖671　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖672　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖673　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖674　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖675　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖676　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖677　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖678　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖679　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖680　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖681　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖682　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖683　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖684　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖685　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖686　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖687　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖688　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖689　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖690　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖691　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖692　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖693　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖694　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖695　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖696　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖697　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖698　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖699　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖700　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖701　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖702　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖703　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖704　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖705　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖706　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖707　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖708　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖709　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖710　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖711　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖712　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖713　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖714　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖715　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖716　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖717　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖718　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖719　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖720　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖721　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖722　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖723　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖724　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖725　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖726　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖727　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖728　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖729　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖730　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖731　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖732　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖733　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖734　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖735　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖736　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖737　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖738　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖739　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖740　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖741　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖742　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖743　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖744　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖745　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖746　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖747　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖748　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖749　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖750　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖751　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖752　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖753　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖754　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖755　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖756　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖757　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖758　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖759　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖760　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖761　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖762　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖763　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖764　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖765　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖766　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖767　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖768　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖769　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖770　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖771　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖772　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖773　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖774　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖775　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖776　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖777　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖778　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖779　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖780　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖781　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖782　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖783　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖784　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖785　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖786　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖787　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖788　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖789　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖790　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖791　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖792　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖793　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖794　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖795　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖796　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖797　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖798　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖799　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖800　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖801　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖802　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖803　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖804　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖805　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖806　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖807　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖808　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖809　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖810　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖811　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖812　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖813　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖814　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖815　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖816　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖817　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖818　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖819　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖820　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖821　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖822　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖823　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖824　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖825　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖826　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖827　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖828　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖829　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖830　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖831　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖832　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖833　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖834　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖835　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖836　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖837　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖838　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖839　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖840　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖841　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖842　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖843　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖844　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖845　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖846　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖847　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖848　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖849　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖850　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖851　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖852　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖853　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖854　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖855　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖856　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖857　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖858　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖859　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖860　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖861　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖862　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖863　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖864　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖865　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖866　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖867　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖868　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖869　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖870　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖871　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖872　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖873　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖874　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖875　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖876　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖877　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖878　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖879　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖880　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖881　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖882　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖883　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖884　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖885　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖886　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖887　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖888　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖889　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖890　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖891　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖892　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖893　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖894　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖895　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖896　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖897　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖898　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖899　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖900　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖901　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖902　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖903　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖904　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖905　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖906　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖907　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖908　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖909　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖910　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖911　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖912　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖913　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖914　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖915　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖916　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖917　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖918　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖919　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖920　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖921　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖922　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖923　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖924　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖925　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖926　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖927　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖928　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖929　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖930　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖931　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖932　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖933　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖934　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖935　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖936　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖937　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖938　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖939　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖940　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖941　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖942　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖943　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖944　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖945　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖946　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖947　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖948　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖949　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖950　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖951　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖952　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖953　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖954　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖955　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖956　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖957　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖958　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖959　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖960　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖961　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖962　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖963　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖964　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖965　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖966　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖967　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖968　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖969　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖970　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖971　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖972　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖973　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖974　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖975　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖976　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖977　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖978　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖979　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖980　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖981　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖982　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖983　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖984　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖985　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖986　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖987　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖988　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖989　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖990　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖991　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖992　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖993　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖994　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖995　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖996　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖997　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖998　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖999　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖1000　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖1001　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖1002　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖1003　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖1004　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖1005　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖1006　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖12　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖1007　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖1008　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖1009　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖1010　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖1011　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖1012　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖1013　國家溫室氣體淨排放量趨勢

圖1014　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖1015　國家溫室氣體淨排放量趨勢年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

圖1　國家溫室氣體淨排放量趨勢

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

單位：MtCO2e

| 1. 國家溫室氣體淨排放量自107年度起，已連續3年呈下降趨勢，惟仍未達第一期溫室氣體階段管制目標，恐增加第二期階段管制目標之減量挑戰：依行政院於107年1月23日核定第一期溫室氣體階段管制目標，第一階段為105至109年，規範109年國家溫室氣體淨排放量應較基準年94年淨排放量減少2％［即109年國家溫室氣體淨排放量應降至260.717百萬公噸二氧化碳當量（MtCO2e）］，能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門溫室氣體排放目標值分別為32.305 MtCO2e、146.544 MtCO2e、37.211 MtCO2e、57.530 MtCO2e、5.318 MtCO2e、3.496 MtCO2e，且電力排放係數應下降至0.492公斤CO2e/度。據環境保護署111年8月發布國家溫室氣體排放清冊報告（2022年版），我國溫室氣體淨排放量自107年之275.760 MtCO2e逐年下降至109年之263.226 MtCO2e，為自100年度以來最低（圖1），惟查除製造及環境2個部門109年溫室氣體排放量達成目標值外，其餘國家溫室氣體淨排放量及能源、運輸、住商與農業等4個部門溫室氣體排放量暨電力排放係數均未達第一期溫室氣體階段管制目標（表1）。依行政院 表1 第一階段溫室氣體階段管制目標達成情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：MtCO2e、公斤CO2e/度 |  |  |  |  |  |
| 管制目標 |  | 109年 目標值 | 109年調整後檢視值 | 目標達成情形 |  |
|  |  |  |  | 已達成 | 未達成 |
| 國家溫室氣體淨排放量 |  | 260.717 | 263.226 |  |  |
| 部門別溫室氣體排放量 | 能源部門 | 32.305 | 33.870 |  |  |
|  | 製造部門 | 146.544 | 141.905 |  |  |
|  | 運輸部門 | 37.211 | 37.443 |  |  |
|  | 住商部門 | 57.530 | 58.526 |  |  |
|  | 農業部門 | 5.318 | 6.157 |  |  |
|  | 環境部門 | 3.496 | 2.607 |  |  |
| 電力排放係數 |  | 0.492 | 0.502 |  |  |
| 註：1.因經濟部能源局於107年間針對能源平衡表進行重大改版（包含行業別歸類調整），且據環境保護署106年間發布「溫室氣體階段管制目標及管制方式作業準則」第4條第3項規定，各部門因實際電力排放係數與目標係數差距所額外增加之排放量，屬能源部門減量責任，爰本表所列六大部門109年溫室氣體排放量為經調整後之檢視值。 2.資料來源：國家溫室氣體排放清冊報告（2022年版）及行政院107年1月23日核定第一期溫室氣體階段管制目標。 |  |  |  |  |  |

110年9月29日核定之第二期溫室氣體階段管制目標，114年國家溫室氣體淨排放量應較基準年94年淨排放量減少10％（即114年國家溫室氣體淨排放量應降至241.011 MtCO2e），能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門溫室氣體排放目標值分別為34.000 MtCO2e、144.000 MtCO2e、35.410 MtCO2e、41.421 MtCO2e、5.006 MtCO2e、2.564 MtCO2e，且電力排放係數應下降至0.388公斤CO2e/度，按我國減碳路徑採先緩後加速，惟在第一期溫室氣體階段管制目標尚未達成情況下，恐加重第二期溫室氣體階段管制目標之減量負擔。鑑於國家溫室氣體長期減量目標已修正調整為139年（2050年）溫室氣體淨零排放，且自110年1月起已邁入第二期溫室氣體階段管制目標排放期，截至111年底止已屆滿2年，經函請環境保護署通盤檢討第一期溫室氣體階段管制目標未能如期達成之問題癥結，研謀具體因應對策，賡續積極推動相關減量措施，以提升溫室氣體減量成效。據復：我國已提出2050淨零排放路徑藍圖，以能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型等四大轉型策略，輔以12項關鍵戰略行動計畫，透過2050年淨零排放目標及策略路徑推動，協助部門深化減碳力道及加速轉型，並由中央與地方協力合作推動減碳措施，包含媒合地方資源、擴大產業園區及鼓勵企業與民眾共同參與屋頂型光電設置、推動產業低碳燃料替代、設備汰換與工業鍋爐燃料轉換，積極發展運具電動化政策及補助推動住商節能等策略，期達成第二期溫室氣體階段管制目標。

2.　為鼓勵國內產業投入溫室氣體減量行動，於104年度建置「溫室氣體減量抵換資訊平台」，惟因缺乏減量額度媒合機制，或未整合民眾汰購電動機車減量效益，影響平台建置效益：環境保護署為鼓勵國內產業投入溫室氣體減量行動，於104年12月31日訂定發布溫室氣體抵換專案管理辦法，作為推動產業減量誘因機制，並建置「溫室氣體減量抵換資訊平台」，提供溫室氣體減量額度持有或需求者，揭露或查詢環境保護署已核發之溫室氣體減量額度及未來預期減量額度來源。據「溫室氣體減量抵換資訊平台」所列資料，截至112年5月8日止，依溫室氣體抵換專案管理辦法第4條第1項規定申請註冊溫室氣體排放額度抵換專案，並經該署審查通過者，計有91案，預估溫室氣體總減量6,864萬9,949公噸CO2e，其中已有23案取得環境保護署核發減量額度，實際核發額度2,378萬6,494公噸CO2e，占預估總減量額度之34.65％。經查環境保護署為促使開發行為採用最佳可行技術，有效控制溫室氣體增量，以降低對環境造成之負面影響，於109年3月27日發布施行「行政院環境保護署審查開發行為溫室氣體排放量增量抵換處理原則」（下稱增量抵換處理原則），規範依環境影響評估法提送該署審查之工廠、開發面積達50公頃以上園區開發案、使用天然氣以外燃料之火力發電廠及汽電共生廠興建或擴建案等，均須針對採行最佳可行技術後之溫室氣體增量，承諾於營運期間進行增量抵換，抵換比率每年至少10％，並連續執行10年，惟因104年7月1日公布施行之溫室氣體減量及管理法缺乏溫室氣體減量額度媒合之法源依據，「溫室氣體減量抵換資訊平台」無法建立媒合機制，致溫室氣體減量額度持有者及需求者均無法於該平台販售或購買減量額度，截至112年5月8日止，該署核發之2,378萬6,494公噸CO2e減量額度，7年多來均未用於任何環評開發案件之溫室氣體增量抵換，未能有效發揮該平台建置效益。另查環境保護署為辦理淘汰老舊機車換購電動機車取得之溫室氣體減量效益，作為環評開發單位或地方政府溫室氣體增量抵換來源之媒合作業，於111年5月6日發布「淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量效益媒合服務作業程序」，明定民眾淘汰老舊機車並換購電動機車，可取得每輛2.3公噸CO2e之溫室氣體減量效益，並建置「車輛汰舊換新抵換媒合平臺」，提供買賣雙方進行媒合作業，惟查民眾換購電動機車取得之溫室氣體減量效益，並未整合至「溫室氣體減量抵換資訊平台」，不利環評開發單位查詢可供增量抵換之減量額度，經函請環境保護署積極完備「溫室氣體減量抵換資訊平台」媒合作業相關子法及配套措施，儘速建立媒合機制，並研謀整合「車輛汰舊換新抵換媒合平臺」之可行性，以利完整揭露減量額度相關資訊。據復：氣候變遷因應法於112年2月15日修正公布後，已於第24條及第26條明定事業新設或變更排放源達一定規模之增量抵換及減量額度用途，刻正檢討溫室氣體減量額度審核及交易管理機制，並依前述規定研擬訂定相關子法，作為減量額度抵換媒合之依據。

| 3. 為因應碳邊境調整機制（CBAM）試辦期限在即，於氣候變遷因應法增訂徵收碳費之規定，惟尚未與經濟部共同盤點可能受CBAM影響之企業或貿易商，協助完成溫室氣體盤查，且初步規劃碳費徵收對象僅包含289家大型排放源，尚未納入輸出CBAM管制產品項目至歐盟卻非屬國內徵收碳費之業者：近年來歐盟執委會為避免歐盟會員國企業將碳密集製造業移往碳定價政策較為寬鬆的歐盟境外，或進口較低價的碳密集產品取代歐盟產品，導致碳洩漏（Carbon Leakage）風險，將自2023年10月1日起開始試辦碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM），針對鋼鐵、水泥、化肥、鋁及電力等碳洩漏高風險產品項目，要求歐盟授權進口商自歐盟境外進口上述產品時，其碳排放量超逾免費核配額（free allocation）部分須購買「CBAM憑證（CBAM Certificates）」，使其價格得以反映歐盟境內碳定價，若進口商可提出已於第三國支付相對應碳價證明，則得減少須支付之碳價，並自2027年1月1日起正式上路。據經濟部統計，CBAM 248項管制產品項目中，我國輸往歐盟計有212項，大多以鋼鐵製品為主，111年度出口歐盟總值共計43億7,565萬餘美元（表2），該部為協助相關產業因應上 表2 111年度我國出口CBAM管制產品項目至歐盟金額 |  |
| --- | --- |
| 單位：美金元 |  |
| 產品類別 | 出口金額 |
| 合計 | 4,375,654,049 |
| 鋼鐵 | 4,215,124,004 |
| 鋁 | 156,252,099 |
| 肥料 | 4,264,205 |
| 水泥 | 13,741 |
| 資料來源：整理自經濟部提供資料。 |  |

開CBAM管制政策，雖已陸續輔導業者進行節能及減碳措施，惟迄未掌握國內所有可能受CBAM影響之業者名單，並輔導辦理溫室氣體盤查，且經濟部輔導完成溫室氣體盤查之11家中小企業，僅有2家輸出CBAM管制產品項目至歐盟，致其餘受CBAM影響業者，多數尚未完成溫室氣體盤查。按112年2月15日修正公布氣候變遷因應法第28條第1項規定，中央主管機關（環境保護署）得分階段對直接及間接排放溫室氣體之排放源徵收碳費，惟有關徵收費率、計算方式、申報流程等細節，尚待訂定相關子法及配套措施，始能據以徵收，且該署初步規劃之碳費徵收對象僅包含289家大型排放源，倘CBAM正式實施後，輸出CBAM管制產品項目至歐盟惟尚未經徵收碳費之業者，其碳排放量超逾免費核配額部分，屆時須全數向歐盟購買CBAM憑證，恐影響溫室氣體管理基金之基金來源，經函請環境保護署積極協調經濟部全面盤點可能受CBAM影響之企業或貿易商，協助完成溫室氣體盤查，俾利及時提交CBAM報告，並儘速完備開徵碳費相關法制規範，研議將受CBAM影響之業者納入碳費徵收對象，除增加溫室氣體管理基金之基金來源外，亦避免該等業者須向歐盟購買全額CBAM憑證之困境。據復：已與經濟部規劃共同合作分工輔導受CBAM影響事業，由環境保護署輔導產業鏈上游事業、經濟部輔導下游事業為原則，以輔導相關業者進行產品碳含量盤查及申報作業；另歐盟近期將公布CBAM申報詳細規格及格式，將持續掌握相關資料，輔導事業辦理，並儘速完成碳費法制作業，以利我國產品輸出歐盟時申報減免，減少購買CBAM憑證；另將持續關注歐盟CBAM發展，以減輕國內產業衝擊。

4.　國家溫室氣體排放清冊報告僅將森林碳匯數量納入計算二氧化碳移除量，尚未涵蓋土壤及海洋碳匯數量，允宜積極規劃建立土壤及海洋碳匯之本土碳匯係數及相關量測方法學，以真實反映我國自然碳匯數量：依氣候變遷因應法第13條第2項規定：「中央主管機關應定期統計全國排放量，建立國家溫室氣體排放清冊；並每三年編撰溫室氣體國家報告，報請行政院核定後對外公開。」據環境保護署111年8月發布國家溫室氣體排放清冊報告（2022年版），我國二氧化碳移除量主要為森林碳匯，109年度二氧化碳移除量為21.905 MtCO2e，占總溫室氣體排放量285.131 MtCO2e之7.68％。按氣候變遷因應法第3條第9款規定，碳匯係指將二氧化碳或其他溫室氣體自排放源或大氣中持續移除後，吸收或儲存之樹木、森林、土壤、海洋、地層、設施或場所，據農業委員會於111年12月28日提出之「臺灣2050淨零轉型自然碳匯關鍵戰略行動計畫」，規劃透過森林、土壤及海洋等三大碳匯路徑，進行科技研發，預計至129年度（2040年）增加1,000萬公噸之碳匯量，惟查截至111年底止，國家溫室氣體排放清冊報告僅將森林碳匯（包含林地維持為林地、其他土地轉變為林地）納入計算二氧化碳移除量，尚未納入土壤及海洋碳匯，據環境保護署說明，主要係囿於土地利用變化情形、濕地調查統計及方法學建立等相關活動數據及排放係數等資訊取得不易，或缺乏地理資訊系統圖資，致缺乏土壤及海洋碳匯相關基礎資料。鑑於自然碳匯主要功能為固定或儲存大氣中之二氧化碳排放量，具有負碳功能，在淨零轉型過程中扮演重要的關鍵角色，經函請環境保護署洽商農業委員會、海洋委員會、內政部及經濟部等相關部會，儘速盤點國內既有土壤及海洋碳匯來源，並積極規劃建立本土之土壤及海洋碳匯係數與相關量測方法學，以納入國家溫室氣體排放清冊報告計算，真實反映自然碳匯數量，俾利有助達成2050淨零排放目標。據復：國內碳匯計算係參照聯合國政府間氣候變化專門委員會2006年出版國家溫室氣體排放清冊指南，有關土壤及海洋碳匯等本土化量測方法學與係數部分，後續將邀集農業委員會、內政部及其他有關部會共同研議，以精進我國國家溫室氣體排放清冊之完整性。

（二）　政府為強化氣候變遷調適能力，降低氣候變遷脆弱度，以因應極端氣候可能造成之衝擊及潛在風險，陸續推動各項氣候變遷調適策略，惟迄未建立脆弱度評估系統，且預算及執行成果之管控機制尚待加強，允宜研謀改善，以利檢視氣候變遷調適策略執行成效。

行政院為健全我國因應氣候變遷能力，建立國家氣候變遷調適推動機制，分別於101年6月25日核定「國家氣候變遷調適政策綱領」及103年5月22日核定「國家氣候變遷調適行動計畫（102-106年）」，分由8個調適領域，由前行政院經濟建設委員會（現為國家發展委員會）及環境保護署等16個部會共同推動國家氣候變遷調適行動；復依104年7月1日公布施行之溫室氣體減量及管理法，於106年2月23日核定「國家因應氣候變遷行動綱領」，明確擘劃推動溫室氣體減緩及氣候變遷調適政策總方針，並於108年9月9日核定「國家氣候變遷調適行動方案（107-111年）」，分由8個調適領域及能力建構，賡續由各機關辦理各項調適行動計畫，期透過制定因應氣候變遷策略，提高調適能力、加強回復力並降低氣候變遷衝擊所帶來之脆弱度，確保國家永續發展。經查執行情形，核有下列事項：

1.　國家氣候變遷調適政策自101年度起推動已逾10年，惟迄未建立脆弱度評估系統，致無法衡量各項調適行動計畫實際降低氣候變遷脆弱度及提升氣候韌性之程度，不利檢視氣候變遷調適策略執行成效：世界各國在面對溫室氣體減量行動緩不濟急及全球暖化加劇情況下，已將氣候變遷調適策略作為因應氣候變遷重點，期能透過各項氣候變遷調適策略，強化自身調適能力及氣候韌性，降低氣候變遷脆弱度，以因應極端氣候可能造成之衝擊及潛在風險，並透過氣候變遷脆弱度評估（Vulnerability Assessment），衡量既有調適能力及未來可能面臨氣候風險，據以研擬相關氣候變遷調適策略。經查前行政院經濟建設委員會（現為國家發展委員會）於101年度參考聯合國開發計畫署（United Nations Development Programme, UNDP）2004年發布「氣候變遷調適政策框架：發展策略、政策及措施」（Adaptation Policy Frameworks for Climate Change: Developing Strategies, Policies and Measures）提出之評估架構，報經行政院核定「國家氣候變遷調適政策綱領」，作為後續規劃相關氣候變遷調適方案之參考，惟查我國自102年度起陸續推動「國家氣候變遷調適行動計畫（102-106年）」及「國家氣候變遷調適行動方案（107-111年）」，截至111年底止已屆滿10年，迄未依上開UNDP之評估架構，建立脆弱度評估系統，並衡量各項調適行動計畫實際降低氣候變遷脆弱度及提升氣候韌性之程度，不利檢視氣候變遷調適執行成效。鑑於112年2月15日修正公布氣候變遷因應法已增訂氣候變遷調適專章，且環境保護署為氣候變遷因應法之中央主管機關，經函請環境保護署協調國家科學及技術委員會、交通部中央氣象局儘速依法完成氣候變遷科學報告，供各部會進行氣候變遷風險評估及脆弱度評估，並建立氣候變遷脆弱度評估系統，以評估我國氣候變遷脆弱度降低及氣候韌性提升之程度，俾利檢視各項調適策略執行成效。據復：已於111年4月29日邀集專家學者及相關部會召開研商會議，並於同年12月5日陳報行政院審查「國家氣候變遷調適行動方案（112-116年）」（草案），擬規劃建立國家氣候變遷調適行動方案推動框架，並分為「辨識氣候風險與調適缺口」及「調適規劃與行動」等2階段，以供各部會進行氣候變遷脆弱度分析及風險評估，提高氣候變遷調適能力，降低脆弱度及強化韌性；另該草案刻正依國家發展委員會審議意見進行修正，俟修正完竣後再陳報行政院核定。

| 2. 國家氣候變遷調適行動方案已於111年底屆期，惟綜整各領域成果撰擬國家調適年度成果報告均未公布，且政府整體投入調適預算經費規模及執行等資料未臻完整，不利掌握及評估各項調適領域投入經費規模是否適足：依「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議暨京都議定書第16次締約方會議（UNFCCC COP26／CMP16）」2021年11月13日通過格拉斯哥氣候公約（Glasgow Climate Pact）指出，全球邁向淨零轉型及韌性經濟轉型過程中，須投入數兆美元因應，同時亟須投入更多經費於調適及韌性策略，以因應氣候變遷持續帶來之影響。另據歐盟環境署（European Environment Agency）2023年3月發布之「評估氣候變遷調適之成本及效益」（Assessing the costs and benefits of climate change adaptation）指出，為減緩氣候變遷造成影響，必須取得政府部門投入調適策略預算經費之相關資訊，據以瞭解並計算調適策略相關成本及效益。經查環境保護署報經行政院於108年9月9日核定「國家氣候變遷調適行動方案（107-111年）」並延續「國家氣候變遷調適行動計畫（102-106年）」之領域分工，劃分災害、維生基礎設施、水資源、土地利用、海洋及海岸、能源供給及產業、農業生產及生物多樣性、健康等8個調適領域。另分別由前科技部（現為國家科學及技術委員會）、交通部、經濟部、內政部、農業委員會、衛生福利部及環境保護署等7個主管部會負責能力建構領域，賡續推動研提各領域目標及策略之彙整，由各主（協）辦機關共同陸續推動，共計辦理125項調適行動計畫（包含87項延續性計畫及38項新興計畫），並經篩選71項優先 表3 「國家氣候變遷調適行動方案(107－111年)」調適行動計畫項數及優先推動項數 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：項 |  |  |  |  |  |  |  |
| 調適領域 | 主辦機關 | 調適行動計畫項數 |  |  | 優先推動項數 |  |  |
|  |  | 合計 | 延續性 計畫 | 新興 計畫 | 合計 | 延續性 計畫 | 新興 計畫 |
| 合計 |  | 125 | 87 | 38 | 71 | 52 | 19 |
| 災害 | 前科技部 (現為國家科學及技術委員會) | 11 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 維生基礎 設施 | 交通部 | 18 | 9 | 9 | 11 | 5 | 6 |
| 水資源 | 經濟部 | 20 | 18 | 2 | 13 | 13 | － |
| 土地利用 | 內政部 | 14 | 10 | 4 | 9 | 7 | 2 |
| 海洋及海岸 | 內政部 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 能源供給 及產業 | 經濟部 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 農業生產及生物多樣性 | 農業委員會 | 23 | 16 | 7 | 9 | 6 | 3 |
| 健康 | 衛生福利部 | 10 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| 能力建構 | 環境保護署 | 14 | 11 | 3 | 8 | 8 | － |
| 資料來源：整理自「國家氣候變遷調適行動方案(107-111年)」所列內容。 |  |  |  |  |  |  |  |

調適行動計畫（包含52項延續性計畫，19項為新興計畫）加強推動（表3），惟查上開行動方案雖列示125項調適行動計畫、調適工作項目、主（協）辦機關、起迄（年）、計畫類型及優先計畫等欄位類別，卻未明列計畫總經費需求或分年需求，致無法得知政府5年來預計投入調適經費規模；復查107至110年度前開8個調適領域成果報告，已於「同舟共濟－臺灣氣候變遷調適平臺」公布，惟報告內容僅列示各該年度經費編列情形，並無相關執行數據，尚難檢視各項行動計畫之達成情形，且該署亦未綜整各領域成果撰擬國家調適年度成果報告，致無法整體檢視各年度調適策略執行成效暨政府投入調適經費及執行情形，顯不利掌握各項調適領域投入經費規模，亦難評估已投入相關經費是否適足，大幅增加後續衡量各項調適行動計畫成本及效益之難度，經函請環境保護署評估將各調適行動計畫經費需求等資訊納列行動方案，以瞭解政府推動調適策略相關經費及資源之投入與分配，作為衡量調適成本及效益之參考，並積極協調行政院儘速通過第三期國家氣候變遷調適行動方案（112-116年），俾利後續各項調適行動計畫之遂行，以增加氣候變遷調適能力。據復：已逐年彙整編撰107至110年度國家氣候變遷調適行動方案年度成果報告摘要，將各領域調適執行成果公開於「同舟共濟－臺灣氣候變遷調適平臺」，刻正彙整111年度調適成果報告及第二期國家氣候變遷調適行動方案（107-111年）總成果報告；另已彙整「國家氣候變遷調適行動方案（112-116年）」（草案）於111年12月5日陳報行政院審查，刻正依國家發展委員會審議意見進行修正，俟修正完竣後再陳報行政院核定。

（三）　環境保護署為妥善處理垃圾及提升能源效率，賡續補助大型垃圾焚化廠升級整備	及提升環保設施效能，惟部分地方政府大型垃圾焚化廠升級整備執行進度落後，且垃圾區域合作機制、離島垃圾轉運減量及廚餘多元再利用等推動成效未如預期，允宜檢討改善。

環境保護署鑑於國內24座營運中大型焚化廠自81年度起陸續營運迄至105年底，將陸續屆滿20年，因運轉效能逐漸下降，且無法滿足對於高效率發電、能源回收及減碳等需求，地方政府將面臨大型焚化廠後續設施效能更新或升級問題，於106至111年度「多元化垃圾處理計畫」辦理大型焚化廠升級整備，提升環保設施效能及廢棄物資源化效益，計畫總經費153億4,200萬元。經查執行情形，核有下列事項：

1.　為解決國內大型焚化廠面臨營運效能之更新或升級問題，補助地方政府辦理大型焚化廠升級整備，惟部分地方政府評估規劃執行期程延宕，或未接續辦理大型焚化廠升級整備工程，未能發揮焚化處理量能增加之效益：環境保護署為解決國內大型焚化廠面臨營運效能之更新或升級問題，規劃辦理19座大型焚化廠評估規劃及11座大型焚化廠升級整備，預計俟11座大型焚化廠升級整備後，每年可增加28.7萬公噸垃圾處理量（相當每日785公噸）。依109年7月29日核定修正之「多元化垃圾處理計畫」肆、二、各項工作執行策略與方法列載，為瞭解地方政府推動大型焚化廠升級整備之規劃方向，已彙整各地方政府未來評估項目，惟查計畫執行期間，囿於部分地方政府自行籌資或改依	促進民間參與公共建設法辦理等情，環境保護署僅辦理修正計畫之衡量標準，卻未能積極督促協調各地方政府依計畫辦理，致部分地方政府延宕規劃執行期程，其中高雄市中區廠評估規劃案，嗣經高雄市政府評估結果，又以無執行必要，另於110年8月24日函報該署撤案，復以部分大型焚化廠未屆滿20年，無須評估規劃，於110及111年度暫緩基隆市、宜蘭縣、苗栗縣、臺中市及臺南市等5個地方政府申請評估規劃案，截至111年9月底止，實際僅辦理13座大型焚化廠評估規劃案，未達計畫目標19座；又該署雖已核定補助臺中市文山廠、嘉義市廠、高雄市南區廠、臺南市城西廠、彰化縣溪州廠、嘉義縣鹿草廠及臺東縣廠等7座大型焚化廠辦理相關升級整備工程，並就已提出升級整備之大型焚化廠控管執行進度，惟並未就尚未提出申請者探究主因，瞭解問題癥結，積極督促地方政府辦理升級整備，致截至111年9月底止僅臺中市文山廠及高雄市南區廠2座完成，5座仍在執行或辦理驗收中，4座仍未申請，與原計畫目標11座有所落差。另據環境保護署統計，全國24座大型焚化廠營運近5年度（107至111年度）垃圾處理量已由107年度之644萬餘公噸下滑至111年度之616萬餘公噸，降幅4.32％，且全國一般廢棄物總暫存量亦由107年初之8萬1,490公噸大幅增加至110年底之68萬7,488公噸，增幅高達743.65％，仍待焚化處理，顯示大型焚化廠升級整備工程計畫執行進度未如預期，難以有效提升國內大型焚化廠處理效能，影響一般廢棄物妥適處理，經函請行政院督促環境保護署持續督促地方政府加速辦理大型焚化廠升級整備工作，以增加焚化處理量能，妥善處理一般廢棄物，俾達到提升處理量、升級污防效果之目標。據復：鑑於大型焚化廠升級整備期程因地方政府有民意溝通及首長政策考量而有所調整，為避免整備時間過於集中，致垃圾短期無法妥善處理，已多次透過垃圾處理交流會議、督導及溝通等，協調各地方政府所轄大型焚化廠採整備搭配歲修，分年逐步修繕，全國大型焚化廠每年將可維持約650萬噸之穩定焚化量能，並可穩定發電約33億度；另於大型焚化廠整備期間，為減緩家戶垃圾處理壓力，已補助17個地方政府進行127場次掩埋場整理整頓，以確保掩埋場安全持續使用，並針對無營運中大型焚化廠之地方政府，導入垃圾分選前處理之設備及技術，建立因地制宜之垃圾自主處理及燃料化模式；未來將持續推動「多元化垃圾處理計畫－第2期計畫」，協助大型焚化廠整備延壽及新啟用設施正常營運，維持穩定處理效能。

| 表4 推動區域合作之目標值及實際值 單位：公噸 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度 | 區域合作量 |  |
|  | 年度目標值 | 實際值 |
| 106 | － | 500,314 |
| 107 | － | 391,199 |
| 108 | － | 354,096 |
| 109 | － | 370,817 |
| 110 | 58,300 | 324,029 |
| 111 | 342,900 | 202,742 |
| 註：1.111年度之統計期間為1至9月。 2.資料來源：整理自環境保護署提供資料。 |  |  |

2.　為發揮垃圾區域性聯合及跨區域合作處理機制功能，補助地方政府大型焚化廠辦理升級整備工程，惟計畫屆期僅取得1成餘區域合作量，多數地方政府未承諾提供可供調度量能，推動成效欠彰：環境保護署為建立垃圾區域性聯合及跨區域合作處理機制，確保家戶垃圾處理無虞，透過補助大型焚化廠辦理升級整備工程，與各地方政府簽訂行政契約，由該署控留垃圾區域合作量（以各廠升級整備後年處理總量之10％計算），預計於11座大型焚化廠完成升級整備後，每年取得34.29萬公噸區域合作量。惟因環境保護署於「多元化垃圾處理計畫」僅核定補助7座大型焚化廠辦理升級整備，未達計畫原訂補助11座大型焚化廠之目標，其中5座未依計畫規範簽具應交付區域合作量之行政契約或承諾書，該署亦未要求地方政府承諾提供調度量能，以利應變或處理因天災或其他不可抗力災害所造成短期遽增之一般廢棄物，致計畫屆期僅取得計畫目標1成餘（約95.5公噸）之區域合作量，核與每年取得34.29萬公噸（相當每日940公噸）區域合作量之目標差異甚巨。又據環境保護署統計，106至110年度依各地方政府互惠合作機制取得大型焚化廠區域合作量能，由106年度之50萬餘公噸下降至110年度之32萬餘公噸，111年度截至9月底止僅20萬餘公噸，呈現下滑趨勢（表4），且據本部相關地方審計室查核發現，南投縣、花蓮縣等地方政府仍有無法順利外運焚化而大量暫置轄內掩埋場，或有暫置垃圾造成環境衛生及污染等問題，顯示區域合作推動成效未如預期，影響一般廢棄物妥適處理，經函請行政院督促環境保護署妥適建立垃圾合作優先順序與相關配套，或協助無大型焚化廠之地方政府建置自主處理設施，以健全垃圾調度機制。據復：已協助及輔導花蓮縣、臺東縣、新竹縣及雲林縣等無營運中大型焚化廠之地方政府，陸續完備或優化轄內自主垃圾處理設施量能，並預計於112至115年度解決轄內垃圾去化問題，另將協助南投縣政府設立綠能永續中心，以妥善解決轄內垃圾處理問題；並持續透過環保機關績效考核及補助機制等方式，針對各地方政府一般廢棄物處理比率辦理績效評比，督導各地方政府大型垃圾焚化廠應優先處理一般廢棄物，以提高一般廢棄物處理比率。

| 3. 多年來投入鉅額經費，以補助離島垃圾轉運費，解決離島地區垃圾去化問題，惟部分離島地區實際垃圾轉運量超逾目標，或垃圾產生量逐年增加，計畫推動成效未如預期：環境保護署為促進離島地區建構垃圾自主處理能力，並促進其實現總體垃圾減量之目標，規劃透過跨區合作以協助健全離島地區垃圾處理機制，自107年度起由「多元化垃圾處理計畫」編列補助離島垃圾轉運費，預計107至111年度目標值為垃圾轉運量較基準年（105年度）減少2％、4％、6％、8％、10％，並由該署依合約及實際垃圾轉運量核實補助，其餘超出核定轉運量部分，由澎湖縣、金門縣及連江縣（下稱離島三縣）地方政府自行負擔，以推動離島地區垃圾源頭減量工作。經查107至111年度離島三縣核定垃圾轉運量自3萬2,200公噸減少至2萬9,600公噸，已達111年度減量10％之目標，惟查實際垃圾轉運量介於2萬7,558公噸至3萬3,738公噸間，其中除金門縣5個年度實際垃圾轉運量均低於核定轉運量外，澎湖縣連續5個年度實際垃圾轉運量均超過核定轉運量，超逾量介於1,456公噸至6,462公噸間（8.79％至37.36％間），連江縣則111年度實際垃圾轉運量超逾核定轉運量187公噸（6.95％，表5）， 表5 離島三縣垃圾轉運減量執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：公噸、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 地方政府 |  | 合計 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| 合計 | 核定量 | 153,896 | 32,200 | 31,270 | 30,627 | 30,199 | 29,600 |
|  | 實際量 | 151,685 | 29,043 | 29,899 | 33,738 | 31,447 | 27,558 |
|  | 增減數 | - 2,211 | - 3,157 | - 1,371 | 3,111 | 1,248 | - 2,042 |
|  | 比率 | - 1.44 | - 9.80 | - 4.38 | 10.16 | 4.13 | - 6.90 |
| 澎湖縣 | 核定量 | 86,448 | 18,000 | 17,664 | 17,296 | 16,928 | 16,560 |
|  | 實際量 | 105,520 | 21,285 | 20,290 | 23,758 | 22,171 | 18,016 |
|  | 增減數 | 19,072 | 3,285 | 2,626 | 6,462 | 5,243 | 1,456 |
|  | 比率 | 22.06 | 18.25 | 14.87 | 37.36 | 30.97 | 8.79 |
| 金門縣 | 核定量 | 53,428 | 11,300 | 10,736 | 10,521 | 10,521 | 10,350 |
|  | 實際量 | 33,687 | 5,257 | 7,565 | 7,639 | 6,561 | 6,665 |
|  | 增減數 | - 19,741 | - 6,043 | - 3,171 | - 2,882 | - 3,960 | - 3,685 |
|  | 比率 | - 36.95 | - 53.48 | - 29.54 | - 27.39 | - 37.64 | - 35.60 |
| 連江縣 | 核定量 | 14,020 | 2,900 | 2,870 | 2,810 | 2,750 | 2,690 |
|  | 實際量 | 12,478 | 2,501 | 2,044 | 2,341 | 2,715 | 2,877 |
|  | 增減數 | - 1,542 | -399 | - 826 | - 469 | - 35 | 187 |
|  | 比率 | - 11.00 | - 13.76 | - 28.78 | - 16.69 | - 1.27 | 6.95 |
| 註：1.本表增減數為實際量減掉核定量。 2.資料來源：整理自環境保護署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

惟環境保護署歷年來辦理地方政府環境保護績效考核，僅將本島各地方政府垃圾自主妥善處理情形列入考核，並未將離島三縣垃圾產生量及實際轉運量列入，未透過考核及時發現離島三縣地方政府實際執行問題，致澎湖縣110年度垃圾回收率僅有54.84％，為離島三縣中最低，且為全國倒數第2名（僅次於南投縣）；金門縣107至111年度實際垃圾轉運量雖未超過核定轉運量，惟垃圾產生量及實際轉運量卻呈現逐年上升等情事，計畫推動成效未如預期，經函請行政院督促環境保護署檢討將垃圾產生量及回收率納入核定補助經費之考核指標可行性，及輔導建置因地制宜之多元化垃圾處理設施，落實垃圾處理及環保設施效能提升相關工作，以達離島地區源頭減量及垃圾自主處理目標。據復：已積極協助離島三縣評估設置垃圾機械分選設施，並搭配垃圾分流方式規劃，分選出垃圾中資源回收物及不適燃者，達到垃圾減量及減少回運底渣量成效，有助紓解離島地區垃圾去化壓力，並促請離島三縣加強宣導遊客配合資源回收及源頭減量（含禁用塑膠一次用飲料杯、建立循環杯免費借用及自備優惠、不主動提供一次用旅宿用品、購物用塑膠袋全面付費取得等），以落實離島垃圾源頭減量；另將持續協助離島地區垃圾轉運回本島處理，並逐步建置離島地區在地化自主處理設施，導入離島地區垃圾外運前分選前處理作業或垃圾燃料化等設施，期能達成垃圾減量作業。

4.　國內廚餘有機物轉化為生質能源政策已推動10年，惟廚餘再利用仍以堆肥及養豬為主，無法有效拓展廚餘多元再利用管道：環境保護署為期廚餘回收可透過厭氧發酵處理產生沼氣，並經過收集、儲存後，轉化成乾淨能源作為發電使用，於101年度陸續補助臺南市政府辦理「臺南市厭氧醱酵生質能廠先期推動計畫」及新北市政府辦理「北部地區廚餘厭氧消化試辦計畫」，試辦將廚餘有機物轉化為生質能源，嗣因地方政府缺乏興建意願，或不同專家對廚餘所含油脂對於厭氧消化成效及影響見解有間，除暫停前開試辦計畫外，後續102至105年度亦無相關籌建計畫。近年來環境保護署為符合廢棄物生質能源化之國際潮流，且國內尚無專為廚餘有機廢棄物設置之厭氧發酵廠，於106至111年度「多元化垃圾處理計畫」規劃籌建3座廚餘生質能源廠，預計每日廚餘總處理量600公噸，推動廚餘生質能源化，並增加廚餘再利用量及降低溫室氣體排放量。經查該署於107至110年度分別補助新北市、桃園市、臺中市及高雄市等4個地方政府，辦理廚餘生質能源廠之可行性評估及規劃設計等相關作業，其中高雄市政府因廚餘生質能源廠興建經費龐鉅，且經評估後續缺乏營運財源，爰於110年11月8日終止興建計畫；至新北市、桃園市及臺中市等3個地方政府則以促參方式辦理後續興建作業，分別規劃興建臺中市外埔生態園區、桃園市生質能中心及新北市能源中心，惟迄至111年度計畫屆期，僅臺中市外埔生態園區1座正式營運，每日平均廚餘處理量約104.38公噸，與計畫目標籌建3座廚餘生質能源廠及每日廚餘總處理量600公噸，差異甚巨。又環境保護署為彌補廚餘生質能源廠處理量能不足之缺口，106至111年度核定補助各地方政府辦理廚餘回收再利用效能提升計畫，設置廚餘破碎脫水設施及高效堆肥處理設施計108案，惟前開高效堆肥處理設施僅能將廚餘採耗氧發酵後作為堆肥使用，尚無法轉化成生質能源供作發電使用，對廚餘生質能源化推動助益有限，經抽核110年度全國廚餘回收再利用情形，透過厭氧發酵將廚餘轉換成生質能源者僅2萬6,440公噸，占當年度廚餘回收再利用量之5.48％，歷時10年，國內廚餘仍以堆肥及養豬為主要再利用管道，無法有效拓展廚餘多元再利用管道，經函請行政院督促環境保護署積極研謀相關因應作為，加強推動廚餘生質能源化政策，並研酌訂定相關配套措施，增加各地方政府推動廚餘生質能源化之誘因，俾利提升廚餘多元再利用成效，並有效降低溫室氣體排放量。據復：為提升廚餘回收量及增進廚餘回收再利用成效，將有機廢棄物轉換為能資源，已補助新北市政府與屏東縣中央畜牧場合作，辦理廚餘與禽畜糞尿共消化試驗，每日可消化40公噸廚餘；另將於113年間陸續完成建置臺中市外埔綠能生態園區第2期設計處理量、新北市生質能源中心BOO案及高雄市臨海水資源中心廚餘共消化示範場，預計廚餘生質能設施總處理量能可達625公噸/日，未來將持續輔導與協助有意願之地方政府籌設廚餘生質能源廠，期能逐步達成廚餘生質能源化之具體成效；另於112年5月9日訂頒「112年度直轄市及縣（市）政府廚餘回收處理績效評鑑計畫」，於計畫中修正增列「廚餘破碎脫水後濾液或厭氧消化（共消化）後沼液之處理情形」作為評鑑項目，以督促地方政府推動沼渣沼液再利用。

| 表6 國內廚餘回收再利用率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |  |
| 年度 | 堆肥 | 養豬 | 其他 |
| 96 | 21.82 | 77.59 | 0.59 |
| 97 | 23.81 | 75.65 | 0.54 |
| 98 | 24.85 | 74.55 | 0.59 |
| 99 | 27.16 | 72.06 | 0.79 |
| 100 | 32.24 | 67.26 | 0.50 |
| 101 | 29.22 | 70.55 | 0.23 |
| 102 | 28.43 | 71.38 | 0.19 |
| 103 | 28.38 | 71.46 | 0.16 |
| 104 | 32.33 | 67.00 | 0.67 |
| 105 | 34.26 | 64.64 | 1.10 |
| 106 | 37.11 | 62.38 | 0.51 |
| 107 | 38.94 | 60.21 | 0.85 |
| 108 | 49.47 | 47.76 | 2.78 |
| 109 | 49.38 | 46.04 | 4.59 |
| 110 | 54.72 | 38.50 | 6.77 |
| 111 （1-9月） | 51.11 | 39.98 | 8.91 |
| 資料來源：整理自環境保護署提供資料。 |  |  |  |

| 5. 多數地方政府自主處理設施之堆肥處理比率仍未及5成，須透過委外處理或養豬等方式進行廚餘再利用，且環境保護署與農業委員會迄未就禁止廚餘養豬政策達成具體共識及預為因應，恐嚴重影響廚餘去化途徑：環境保護署為協助地方政府處理廚餘去化問題，並配合農政單位防杜非洲豬瘟疫情之飼養廚餘養豬場輔導轉型政策，於「多元化垃圾處理計畫」陸續核定補助各地方政府設置破碎脫水設施及高效堆肥處理設施，或辦理廚餘回收再利用效能提升計畫等，期能降低廚餘含水率（由原本含水率85％至90％，降至70％以下），縮短堆肥時間，以增進廚餘堆肥再利用之處理效能，據該署統計自108年度起，廚餘堆肥再利用率開始超逾養豬再利用率，迄至111年9月底止堆肥再利用率已超逾半數（表6）。惟據各地方政府111年度廚餘回收處理績效報告，110年10月至111年9月間，各地方政府運用轄內廚餘自主處理設施之堆肥處理比率介於0％至100％之間，差距甚大，其中新北市等15個地方政府，廚餘堆肥自主處理比率低於5成，基隆市等3個地方政府，甚至因轄內尚無廚餘自主處理設施，或廚餘自主處理設施量能不足，致廚餘堆肥自主處理比率未及1成（表7），致部分地方政府廚餘再利用仍端賴養豬作為再利用管道，補助廚餘堆肥自主處理策略尚無法有效發揮功能。又農業委員會因國內屢屢發生走私豬肉產品驗出非洲豬瘟病毒陽性案例，前於110年8月27日公告自110年8月30日至9月30日止，禁止搬運廚餘至豬隻飼養場所，且自110年9月1日至30日止，廚餘不得使用於飼料或飼料添加物，惟因農業委員會上開禁止養豬政策公告後，未有足夠緩衝時間，加以多數地方政府廚餘堆肥自主處理量能不足，致仍有廚餘回收後無法去化而以掩埋或焚化處理之情事。按廚餘可否養豬，影響廚餘回收再利用方式，惟環境保護署與農業委員會對禁止廚餘養豬政策，仍未能協調達成具體共識，由於各地方政府尚未全面建立廚餘堆肥自主處理方式，倘農業委員會一旦禁止廚餘養豬，恐嚴重影響廚餘去化途徑及衍生不利於再利用之困境，經函請行政院督促環境保護署持續推動各地方政府提升廚餘堆肥自主處理量能，以減少對於委外或養豬等去化方式之依賴程度，並針對禁止廚餘養豬政策方向，積極與農業委員會協調研謀具體共識，俾利儘早針對廚餘去化問題預為因應，以維廚餘去化管道暢通。據復：新北市、基隆市及嘉義市政府均已與桃園市政府簽訂行政契約，短期由桃園市政府協助處理廚餘，後續將透過設置廚餘高效處理設施、破碎脫水設備，或推動廚餘生質能廠促參案等，作為中長期廚餘去化管道，雲林縣政府亦採委託民間設施處理模式，與台塑南亞堆肥廠 表7 各地方政府廚餘回收再利用情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：公噸、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 政府 | 廚餘回收再利用量 |  |  |  |  | 堆肥自主處理占比 (B/A×100) | 養豬占比 (D/A×100) |
|  | 合計 (A) | 堆肥 |  | 養豬 (D) | 其他 (E) |  |  |
|  |  | 自主處理(B) | 委外處理(C) |  |  |  |  |
| 臺北市 | 51,956 | 48,284 | 960 | 2,712 | － | 92.93 | 5.22 |
| 新北市 | 111,005 | 44,896 | 34,733 | 31,366 | 10 | 40.45 | 28.26 |
| 桃園市 | 38,571 | 231 | 15,263 | 14,598 | 8,479 | 22.58 | 37.85 |
| 臺中市 | 63,526 | 747 | － | 36,132 | 26,647 | 43.12 | 56.88 |
| 臺南市 | 58,673 | 17,888 | 7,560 | 33,225 | － | 30.49 | 56.63 |
| 高雄市 | 13,585 | 2,355 | － | 11,229 | － | 17.34 | 82.66 |
| 基隆市 | 3,812 | － | － | 3,812 | － | － | 100.00 |
| 宜蘭縣 | 7,969 | 7,265 | － | － | 704 | 91.17 | － |
| 新竹縣 | 6,927 | 2,255 | － | 4,662 | 10 | 32.56 | 67.30 |
| 新竹市 | 5,044 | 2,653 | － | 2,391 | － | 52.59 | 47.41 |
| 苗栗縣 | 15,012 | 7,759 | － | 6,843 | 410 | 51.69 | 45.58 |
| 彰化縣 | 14,679 | 6,798 | － | 7,597 | 285 | 46.31 | 51.75 |
| 南投縣 | 5,492 | 1,843 | － | 3,392 | 257 | 33.55 | 61.77 |
| 雲林縣 | 11,008 | 5,138 | 4,434 | 1,437 | － | 46.67 | 13.05 |
| 嘉義縣 | 8,822 | 1,902 | － | 290 | 6,630 | 21.56 | 3.29 |
| 嘉義市 | 7,029 | 145 | 1,792 | 5,091 | － | 2.07 | 72.43 |
| 屏東縣 | 8,246 | 803 | － | 7,367 | 76 | 9.74 | 89.34 |
| 花蓮縣 | 5,490 | 1,310 | 48 | － | 4,131 | 23.87 | 0.00 |
| 臺東縣 | 4,780 | 2,091 | － | 1,614 | 1,074 | 43.75 | 33.78 |
| 澎湖縣 | 2,490 | 2,490 | － | － | － | 100.00 | － |
| 金門縣 | 4,688 | 4,562 | － | － | 127 | 97.30 | － |
| 連江縣 | 1,612 | 1,612 | － | － | － | 100.00 | － |
| 註：1.多數地方政府廚餘自主處理設施僅以堆肥方式進行處理，其中桃園市及臺中市自主處理設施已含生質能源化再利用量，並納入「其他」，爰本表將該2個地方政府之「其他」再利用量列入自主處理占比計算。 2.本表統計數據取自環境保護署辦理111年度直轄市及縣(市)政府廚餘回收處理績效評鑑計畫，各地方政府提交之111年度廚餘回收處理績效報告，統計期間為110年10月1日至111年9月30日。 3.資料來源：整理自環境保護署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

合作推出「雲溉肥」；另農業委員會已規劃設立區域型廚餘共同蒸煮場，透過集中管理降低疫病風險，將配合加強廚餘再利用檢核養豬場管理，並持續推動廚餘多元化處理政策，以能源化為推動重點，協助地方政府設置廚餘生質能源廠及推動廚餘與豬糞尿、下水污泥共消化，以逐年提升廚餘能源化比率。

| 6. 部分地方政府間有一般廢棄物清除處理基金帳列餘額與專戶實際餘額不符，或重置及復育成本計算範圍未臻妥適，或未依法令規定專款專儲等情，恐衍生不足支應相關設施改善及重置費用之虞： 依109年7月29日核定修正之「多元化垃圾處理計畫」肆、二、各項工作執行策略與方法列載，中央補助地方政府辦理大型焚化廠升級整備工程之工程經費計算方法，係先核算升級整備工程經費應由各相關地方政府之一般廢棄物清除處理基金（下稱廢清基金）專款專儲支應升級整備工程經費後，不足金額再審酌各地方政府可自行負擔之財力狀況，由中央以分級方式補助。經查環境保護署自108年度起陸續核定補助7座大型焚化廠辦理升級整備工程，核定計畫金額達36億6,867萬餘元，其中由該署補助12億2,209萬餘元（33.31％），地方政府配合款24億4,658萬餘元（66.69％），惟該署並未按前開計畫規定先行核算各地方政府廢清基金應支付之升級整備工程經費，加上各地方政府配合款多採編列公務預算辦理，未再由廢清基金支應大型焚化廠升級整備工程經費，核與上開計畫規定未符。復據環境保護署統計，各地方政府廢清基金110年12月31日餘額合計128億2,598萬餘元，其中基金餘額最高者為高雄市政府之34億1,470萬餘元、最低者為臺東縣政府之126萬餘元，惟查臺中市、高雄市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣及花蓮縣等7個地方政府之廢清基金帳列餘額與專戶實際餘額不符，該署雖已建置基金餘額定期申報機制，惟尚未建立檢核機制，致無法確實瞭解地方政府費用徵收及基金運用狀況，又22個地方政府中僅有新北市、桃園市、臺中市及宜蘭縣等9個地方政府已計算並足額提撥重置及復育成本，臺北市、臺南市、高雄市及基隆市等4個地方政府因財政困難等因素致未能足額提撥；其餘9個地方政府則未計算重置及復育成本之應提撥金額，除新竹縣、嘉義市及澎湖縣等3個地方政府係逕予提撥相關成本，苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣及連江縣等6個地方政府則均未提撥相關成本（表8），核與廢棄物清理法第26條規定不符，且地方政府計算重置及復育成本之應提撥數時，多數僅納列 表8 108至111年度各地方政府一般廢棄物清除處理設施重置及復育成本提撥情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重置及復育成本提撥情形 |  | 地方政府別 |
| 已計算應提撥數 | 已足額提撥 | 新北市、桃園市、臺中市、宜蘭縣、新竹市、彰化縣、屏東縣、花蓮縣、金門縣 |
|  | 未足額提撥 | 臺北市、臺南市、高雄市、基隆市 |
| 未計算應提撥數 | 已提撥相關成本 | 新竹縣、嘉義市、澎湖縣 |
|  | 未提撥相關成本 | 苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣、連江縣 |
| 資料來源：整理自各地方政府及各地方審計處、室提供資料。 |  |  |

較易計算之焚化設施及大型焚化廠重置成本，掩埋場復育成本因涉及層面廣泛而計算不易，致常未納列於應提撥數，相關成本計算範圍未臻妥適，恐衍生不足支應相關設施改善及重置費用之虞，經函請行政院督促環境保護署落實核算各地方政府廢清基金應支付經費，並督導地方政府核實專款專儲，以足額支應一般廢棄物清除處理設施改善及重置費用。據復：已於112年4月19日函請各地方政府針對廢清基金帳列餘額與專戶實際餘額不符等情，查明原因及研謀改善，並重申應覈實計算各項實際成本金額，專款專儲，以足額支應一般廢棄物清除處理設施改善及重置費用，後續將持續精進申報系統，建立檢核機制，以督導各地方政府落實申報基金運用狀況，並檢討一般廢棄物清除處理費提撥方式，督促各地方政府落實提升提撥比率，以健全廢清基金管理與運作。

（四）　環境保護署為減少焚化處理需求，推動國內一般廢棄物減量及資源循環推動策略，有助於提升資源垃圾回收增量率及垃圾回收率，惟執行多年垃圾清運減量率與二氧化碳減量貢獻未如預期，允宜研謀改善。

環境保護署為強化源頭管理資源循環再利用，達成零廢棄目標及走向循環經濟時代，報經行政院於106年7月7日核定「一般廢棄物減量及資源循環推動計畫」，辦理源頭減廢及產品友善推動計畫、強化分類及回收推動計畫、資源循環清運車輛汰舊換新推動計畫、促進地方生活垃圾減量回收及垃圾費隨袋徵收措施推動計畫等4項工作項目，並以105年度作為基準年，訂有提升垃圾清運減量率、資源垃圾回收增量率、更換低碳清運車輛累計減碳量及垃圾回收率等目標，計畫期程為107至111年度，截至111年底止，累計編列預算16億7,653萬餘元，累計實現數16億2,820萬餘元（97.12％）。經查執行情形，核有下列事項：

| 表9 一般廢棄物減量及資源循環推動計畫績效指標達成情形 單位：％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 績效指標 |  | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| 垃圾清運減量率 | 目標值 | 2.86 | 5.01 | 7.15 | 9.53 | 11.91 |
|  | 實際值 | - 12.80 | - 11.26 | - 10.20 | - 5.57 | - 15.09 |
| 資源垃圾回收增量率 | 目標值 | 1.29 | 2.10 | 2.91 | 3.72 | 4.32 |
|  | 實際值 | 29.27 | 34.56 | 41.50 | 51.86 | 73.70 |
| 垃圾回收率 | 目標值 | 59.20 | 60.10 | 61.00 | 62.00 | 63.00 |
|  | 實際值 | 60.54 | 61.30 | 62.71 | 65.00 | 63.80 |
| 註：1.上述指標均以105年度現況為基準年，並分別與105年度基準年垃圾清運量、資源垃圾回收量比較。 2.資料來源：整理自環境保護署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

1.　資源垃圾回收增量率及垃圾回收率雖呈增長趨勢，惟垃圾清運減量率多年未能達成預期目標，相關推動垃圾清運減量策略出現瓶頸，影響後續垃圾處理：據環境保護署統計，111年度除垃圾清運減量率為負15.09％未達成目標值外，其餘資源垃圾回收增量率及垃圾回收率等2項分別為73.70％及63.80％，已達成年度目標值（表9），垃圾回收成效已有顯著提升。經查全國垃圾清運量自107年度之353萬4,569公噸，上升至111年度之360萬6,338公噸，垃圾清運量不降反增，且與105年度基準年之313萬3,582公噸比較，111年度減量率為負15.09％，與目標值11.91％，相距27個百分點，又垃圾清運減量率自107至111年度連續5個年度均未能達預期目標。據該署說明，主要係受近年電子購物業興起，網購包裝廢棄物大幅成長，加上受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，民眾外帶餐飲、防疫廢棄物等相關垃圾大幅增加等所致。按該署為提高地方政府促進生活垃圾減量回收及減少焚化處理壓力，於107至111年度陸續補助高雄市、澎湖縣、宜蘭縣、雲林縣、臺南市及連江縣等6個地方政府辦理促進地方生活垃圾減量回收及垃圾費隨袋徵收措施推動計畫，合計3,191萬餘元，惟截至112年4月14日止，上開地方政府或已完成垃圾隨袋徵收可行性及試辦評估，或部分工業區（如臺南科技工業園區等8個工業區）執行員工生活垃圾隨袋徵收作業等，尚未擴及實施家戶垃圾，致長年來除臺北市（89年7月實施）及新北市（97年7月深坑區率先實施，99年12月全面實施）等2個地方政府轄區全面實施家戶垃圾隨袋徵收外，其餘地方政府僅有部分區里或工業區實施或試辦，家戶垃圾費仍以隨自來水費徵收為主要方式。另據環境保護署統計，新北市垃圾產生量自96年度實施前之86萬9,771公噸，降至100年度全面實施垃圾費隨袋徵收後之40萬5,976公噸，減量46萬3,795公噸、降幅53.32％，且同期間資源垃圾及廚餘則分別成長38.94％及124.13％，近年來新北市雖因疫情造成垃圾產生量增加，111年度垃圾產生量為53萬6,537公噸，仍較實施前之垃圾量減少，顯示垃圾費隨袋徵收政策可有效促使民眾落實分類回收，減少一般垃圾產生量，進而促使垃圾清運量隨之減少。鑑於垃圾清運減量率多年未能達成預期目標，相關推動垃圾清運減量策略出現瓶頸，影響後續垃圾處理，經函請環境保護署研謀改善妥為因應。據復：已訂定「一般廢棄物源頭減量及資源循環推升方案（111年至114年）」，將推動垃圾費隨袋徵收納入策略目標，並依各地方政府特性規劃垃圾費隨袋徵收特定區域單點示範，另為加強督導各地方政府配合推動相關源頭減量及資源回收政策，已於「112年直轄市及縣（市）政府環境保護績效考核計畫」新增推動垃圾隨袋徵收項目，透過考核獎勵制度，以促使地方政府積極評估及推動垃圾費隨袋徵收政策。

表11　全國垃圾車車齡分布情形

單位：輛、％

| 車齡級距 | 105年度 |  | 111年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 輛數 | 占比 | 輛數 | 占比 |
| 合計 | 5,372 | 100.00 | 5,373 | 100.00 |
| 未滿6年 | 1,989 | 37.03 | 1,809 | 33.67 |
| 6年以上 未滿12年 | 2,577 | 47.97 | 1,943 | 36.16 |
| 12年以上 未滿15年 | 585 | 10.89 | 1,350 | 25.13 |
| 15年以上 | 221 | 4.11 | 271 | 5.04 |

資料來源：整理自「一般廢棄物減量及資源循環推動計畫」及環境保護署提供資料。

| 表10 更換低碳清運車輛二氧化碳減量累積貢獻績效指標達成情形 單位：公噸 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 項目 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| 目標值 | 347.00 | 1,041.00 | 2,082.00 | 3,470.00 | 5,204.00 |
| 實際值 | － | 394.94 | 1,193.50 | 1,911.00 | 2,896.40 |
| 資料來源：整理自環境保護署提供資料。 |  |  |  |  |  |

2.　環境保護署賡續補助地方政府汰換老舊垃圾車為低碳垃圾車，惟二氧化碳減量貢獻僅達目標值之5成餘，且部分低碳垃圾車出勤率未如預期，影響整體減碳效益：環境保護署為提升資源循環清運品質與效率，降低資源循環清運車輛油耗，促進二氧化碳減量，規劃於107至111年度補助各地方政府汰換400輛低碳資源循環清運車輛（下稱低碳垃圾車），期促使地方政府持續編列預算維持垃圾車之正常汰換更新，並於111年度達成二氧化碳減量累積貢獻5,204公噸之目標。據該署統計，累計補助地方政府購置447輛低碳垃圾車（362輛電動壓縮式、85輛輕量化引擎動力壓縮式），補助金額計9億1,327萬餘元，111年度達成二氧化碳減量累積貢獻2,896.4公噸（表10），惟查僅為原訂目標5,204公噸之55.66％。又經扣除111年間交車及事故停駛等車輛計82輛後，分析其餘365輛低碳垃圾車111年度出勤結果，其中每週出勤日少於3日者計36輛（9.86％），顯示部分低碳垃圾車出勤未如預期。又據該署統計，截至105年底止，全國垃圾車共計5,372輛，平均車齡7.5年，其中12年以上、未滿15年者計585輛（10.89％），15年以上者計221輛（4.11％），惟查計畫推動至111年底屆期，全國垃圾車共計5,373輛，平均車齡上升至8.57年，12年以上、未滿15年之車輛增加至1,350輛（25.13％），15年以上之車輛亦增加至271輛（5.04％，表11），車齡逾12年之數量較105年底增加1.01倍，顯示該署原預期促使地方政府持續編列預算維持垃圾車之正常汰換與更新之宗旨未能有效達成，地方政府自行編列預算汰換速度未及車輛老化速度，不利降低整體二氧化碳排放量，亦難以保障清潔隊員之作業安全。鑑於環境保護署已於112至117年度賡續推動地方政府汰換低碳垃圾車，經函請該署加強督促地方政府提升低碳垃圾車出勤率，並賡續追蹤各地方政府汰換老舊垃圾車實際辦理進度，以減少二氧化碳排放量。據復：為有效掌握各地方政府換購低碳垃圾車出勤狀況，已要求各地方政府每月上網申報出勤紀錄月報表，並針對出勤狀況不佳之單位安排現場訪視作業，刻正規劃整合出勤紀錄月報表與清潔隊環保設施(備)管理系統中有關機具資料填報管理之填報作業，將有效提升各地方政府清潔隊相關報表填報效率；另已將垃圾車汰換情形納入「一般性補助款指定辦理施政項目－垃圾車汰換計畫」及「直轄市及縣（市）政府環境保護績效考核」之考核項目，以督導地方政府加強編列經費汰換老舊垃圾車。

（五）　環境保護署推動一般事業廢棄物清理及再利用，再利用率逐年上升，惟國內一般事業廢棄物除再利用外，仍以24座大型焚化廠為主要去化管道，且多數工業區及科學園區仍未依法完成設置事業廢棄物處理設施，排擠一般廢棄物處理量能；又部分事業廢棄物再利用量能已遭遇瓶頸，加以部分非法棄置場址列管多年仍未完成清理，允宜檢討改善。

環境保護署為落實事業廢棄物管理及清理流向追蹤工作，於87年間建置「事業廢棄物申報及管理資訊系統」，以供環保機關審核、勾稽及管理事業廢棄物清理流向，111年度於「廢棄物管理計畫」項下編列預算3,820萬餘元，辦理精進事業廢棄物再利用管理政策、強化事業廢棄物管理工具等工作。經查執行情形，核有下列事項：

| 表12 一般事業廢棄物委由24座大型焚化廠處理情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：千公噸、％ |  |  |  |  |
| 年度 | 24座大型焚化廠進廠量 |  |  | 一般事業廢棄物進廠量占比 |
|  | 合計 | 一般廢棄物 | 一般事業廢棄物 |  |
| 107 | 6,464 | 4,781 | 1,682 | 26.03 |
| 108 | 6,530 | 4,789 | 1,740 | 26.66 |
| 109 | 6,471 | 4,651 | 1,820 | 28.12 |
| 110 | 6,363 | 4,678 | 1,684 | 26.48 |
| 111 | 6,201 | 4,439 | 1,762 | 28.42 |
| 資料來源：整理自環境保護署「焚化廠營運管理資訊系統」107至111年度之「垃圾焚化廠操作及營運情形」統計報表。 |  |  |  |  |

1.　	國內一般事業廢棄物除再利用外，仍以24座大型焚化廠為主要去化管道，致一般事業廢棄物進廠量占比逐年攀升，且多數工業區及科學園區仍未依法完成設置事業廢棄物處理設施，排擠一般廢棄物處理量能：據環境保護署統計，111年度全國事業廢棄物產生量為2,117萬餘公噸，加上以前年度貯存量31萬餘公噸，其中自行或委託公民營廢棄物清除處理機構或透過境外清除、處理者為317萬餘公噸，再利用量為1,831萬餘公噸，再利用率已達8成6。惟經分析上開事業廢棄物清除、處理情形，經由國內24座大型焚化廠焚化者計176萬餘公噸，占自行或委託或境外清除、處理量之55.56％，顯示國內事業廢棄物除再利用方式外，仍以24座大型焚化廠作為主要去化管道。經查國內24座大型焚化廠處理一般事業廢棄物進廠量，自107年度之168萬餘公噸（占總進廠量之26.03％）上升至111年度之176萬餘公噸（占總進廠量之28.42％），呈現上升趨勢（表12），且各地方政府一般廢棄物暫存量自107年度之23萬7,741公噸，逐年上升至111年度之54萬8,446公噸，較107年度一般廢棄物暫存量成長超逾1倍，據環境保護署說明，主要係因一般事業廢棄物隨著經濟成長及產業發展而逐年增加，然事業廢棄物處理設施處理量能未同步增加，尚須仰賴24座大型焚化廠處理，影響一般廢棄物處理量能，致一般廢棄物暫存量逐年上升，顯示近年來國內24座大型焚化廠處理一般事業廢棄物，已排擠一般廢棄物去化管道，衍生一般廢棄物處理量能缺口，造成一般廢棄物堆置暫存轄內掩埋場等情事。按廢棄物清理法第32條規定，規範新設工業區及科學園區之目的事業主管機關、開發單位或管理單位，應於區內或區外規劃設置事業廢棄物處理設施，並於事業廢棄物處理設施設置完成後，始得營運；至於既設工業區及科學園區之目的事業主管機關、開發單位或管理單位，則應於93年12月31日前完成設置。惟查截至111年底止，經該署許可設置之206家事業廢棄物處理機構大多非屬依上開規定於工業區及科學園區設置之事業廢棄物處理設施，且現行廢棄物清理法尚乏監督管控機制，對於各工業區及科學園區之目的事業主管機關、開發單位或管理機關倘未能依法完成設置事業廢棄物處理設施，可另提交清除處理計畫並敘明去化管道，作為未設置事業廢棄物處理設施之替代方案，致環境保護署及各目的事業主管機關仍未能全面掌握國內各工業區及科學園區之事業廢棄物處理設施設置及事業廢棄物處理量能缺口，部分事業廢棄物仍進入國內24座大型焚化廠焚化處理。為避免各類事業廢棄物排擠一般廢棄物處理量能，或衍生後續非法棄置之疑慮，經函請環境保護署積極協調相關目的事業主管機關共同盤點各工業園區、科學園區內事業廢棄物之處理量能缺口，研謀增設事業廢棄物處理設施，並儘速完備各工業園區、科學園區事業廢棄物去化管道之監督管控機制。據復：為解決事業廢棄物處理問題，已與經濟部、國家科學及技術委員會、內政部、農業委員會等部會共同盤點工業、農業、營建、生活等四大類廢棄物，報經行政院於111年9月26日核定「廢棄物管理及資源化行動方案」，積極推動可燃廢棄物處理設施擴增量能，110至114年度將增設15座使用固體再生燃料（Solid Recovered Fuel, SRF）汽電共生鍋爐、廢棄物再生能源電廠或焚化設施，處理量能新增118萬公噸/年；另新設園區於環評階段已要求必須規劃處理設施或保留用地，既設園區亦已協同經濟部、國家科學及技術委員會及各地方政府盤點，工業區及科學園區已釋出環保用地44.64公頃，已請經濟部及國家科學及技術委員會持續追蹤興建進度並適時輔導，至於尚有未釋出用地29.27公頃部分，將儘速採出租招商或自行興建廢棄物處理設施代替出售土地，以增設事業廢棄物處理設施。

| 2. 部分事業廢棄物之再利用率偏低，且各再利用機構堆置廠內之貯存量逐年攀升，恐影響事業廢棄物再利用管道之拓展成效：據環境保護署統計，全國事業廢棄物再利用率自107年度之75.73％，逐年成長至111年度之86.48％，其中111年度事業廢棄物再利用量已達1,831萬餘公噸，較107年度之再利用量1,679萬餘公噸增加151萬餘公噸（表13），顯示再利用已成為我國事業廢棄物之主要去化管道，有助於促進資源循環再利用及零廢棄之政策目標。據該署「111年各事業廢棄物代碼申報流向統計年報」列載，111年度全國產生之事業廢棄物種類共計431項，其中當年度事業廢棄物產生量超逾5,000公噸者計有112項，合計產生量2,107萬餘公噸，占整體事業廢棄物產生量2,117萬餘公噸之99.51％，惟查上開112項事業廢棄物中，計有46項因再利用處理技術較高、再利用後市場價值較低、再利用產品去化管道不足及非屬公告 表13 國內事業廢棄物清理情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：千公噸、％ |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 事業廢棄物產生量 | 事業廢棄物清理情形 |  |  |  | 事業廢棄物再利用率 |
|  |  | 再利用 | 自行處理 | 委託或 共同處理 | 境外處理 |  |
| 107 | 22,178 | 16,796 | 688 | 2,614 | 7 | 75.73 |
| 108 | 19,840 | 16,667 | 712 | 2,456 | 8 | 84.01 |
| 109 | 20,030 | 16,938 | 744 | 2,342 | 8 | 84.56 |
| 110 | 21,950 | 18,741 | 822 | 2,323 | 32 | 85.38 |
| 111 | 21,178 | 18,315 | 8,478 | 2,301 | 22 | 86.48 |
| 註：1.部分年度事業廢棄物因併同以前年度貯存量處理，致事業廢棄物處理量合計大於當年度產生量。 2.資料來源：整理自環境保護署事業廢棄物申報及管理資訊系統內列107至111年度「全國各縣市事業廢棄物產出及清理流向統計年報」。 |  |  |  |  |  |  |

| 應回收或再利用之事業廢棄物（R類）等，主要仍以委託清除方式處理，致再利用率未及5成，其中甚有「A-2101製造丙烯腈中之廢水汽提廢液」等7項全數未進行再利用，再利用率核屬偏低。復據該署統計，109至111年度累計收受事業廢棄物3,582萬餘公噸，惟查再利用機構收受事業廢棄物後，未能完成再利用而堆置廠內之貯存量，自109年度之56萬餘公噸逐年上升至111年度之61萬餘公噸；另以個別事業廢棄物類別分析結果，111年度再利用機構廠內貯存量大於1,000公噸者，計有33項事業廢棄物，其事業廢棄物貯存量合計60萬餘公噸，占全數貯存量之97.44％，其中計有16項事業廢棄物111年度之廠內貯存量較109年度增加，增加幅度介於9.82％至702.20％之間，甚至有「R-0114 果菜殘渣」、「R-1210 電弧爐煉鋼爐還原碴（石）」、「R-0402 廢磚」、「R-1201 廢鑄砂」等4項事業廢棄物貯存量之增加幅度超逾1 表14 再利用機構廠內事業廢棄物貯存量情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：公噸、％ |  |  |  |  |  |
| 編號 | 廢棄物 代碼 | 廢棄物名稱 | 再利用機構貯存量 |  | 增加幅度 [(B-A)/A×100] |
|  |  |  | 109年度 （A） | 111年度 （B） |  |
| 1 | R-0907 | 石材礦泥 | 4,117.11 | 5,511.47 | 33.87 |
| 2 | R-0114 | 果菜殘渣 | 135.70 | 1,088.58 | 702.20 |
| 3 | D-1599 | 非有害性混合廢液 | 1,421.66 | 1,971.58 | 38.68 |
| 4 | R-2401 | 菇類培植廢棄包 | 1,076.27 | 2,106.41 | 95.71 |
| 5 | R-1210 | 電弧爐煉鋼爐還原碴(石) | 2,361.36 | 11,958.00 | 406.40 |
| 6 | R-0504 | 廢水泥電桿 | 728.44 | 1,059.30 | 45.42 |
| 7 | R-2408 D-2403 | 廢活性碳 | 1,690.41 | 1,856.39 | 9.82 |
| 8 | R-0401 | 廢玻璃 | 4,004.87 | 5,424.67 | 35.45 |
| 9 | R-0601 | 廢紙 | 43,429.16 | 52,737.56 | 21.43 |
| 10 | C-0301 | 廢液閃火點小於60℃（不包含乙醇體積濃度小於24％之酒類廢棄物） | 2,368.65 | 3,411.81 | 44.04 |
| 11 | R-0201 | 廢塑膠 | 50,725.47 | 76,388.33 | 50.59 |
| 12 | R-1302 | 廢銅 | 2,190.31 | 2,949.47 | 34.66 |
| 13 | R-0402 | 廢磚 | 295.32 | 1,613.04 | 446.20 |
| 14 | R-1301 | 廢鐵 | 178,936.96 | 225,039.16 | 25.76 |
| 15 | R-1201 | 廢鑄砂 | 2,348.72 | 5,136.04 | 118.67 |
| 16 | R-1106 | 燃煤飛灰 | 29,681.83 | 59,092.67 | 99.09 |
| 註：1.各年度「貯存量」係指截至當年底止事業廢棄物尚未再利用之剩餘總量。 2.「廢活性碳」同時具有R-2408及D-2403兩項代碼，本表將該兩項代碼合併計算。 3.本表係經篩選111年底貯存量大於1,000公噸且較109年底貯存量增加之事業廢棄物。 4.資料來源：整理自環境保護署提供資料。 |  |  |  |  |  |

倍（表14），顯示部分事業廢棄物之再利用量能已遭遇瓶頸，恐影響事業廢棄物再利用管道之拓展成效，經函請環境保護署積極拓展各項事業廢棄物再利用管道，推廣高經濟價值之再利用產品，以提升事業廢棄物再利用量能，俾發揮資源極大化、廢棄物極小化之目的。據復：111年度有4項事業廢棄物貯存量年較109年度增加幅度超逾1倍，經112年6月再次查詢廢棄物申報情形，貯存量已微量遞減，再利用機構已持續進行廢棄物處理；另行政院於111年9月26日核定「廢棄物管理及資源化行動方案」，分別針對四大物料（可燃、無機、有機、化學品）提出處理量能平衡措施，並精進再利用管理作為，未來亦將制定資源循環促進法，推動再利用管理權責機關事權統一，以提升整體事業廢棄物再利用管理效能。

| 3. 部分非法棄置場址列管逾5年仍未完成清理，其中近3成屬有害事業廢棄物或一般及有害事業廢棄物混合之 表15 111年底列管逾5年非法棄置場址數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：場 |  |  |  |  |
| 地方政府 | 非法棄置廢棄物種類 |  |  |  |
|  | 合計 | 一般事業廢棄物 | 有害事業廢棄物 | 一般及有害混合事業廢棄物 |
| 合計 | 115 | 81 | 10 | 24 |
| 高雄市 | 17 | 12 | － | 5 |
| 彰化縣 | 17 | 16 | － | 1 |
| 臺南市 | 16 | 11 | － | 5 |
| 屏東縣 | 14 | 5 | 6 | 3 |
| 新竹縣 | 11 | 8 | － | 3 |
| 桃園市 | 9 | 6 | － | 3 |
| 臺中市 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 雲林縣 | 6 | 5 | － | 1 |
| 嘉義縣 | 6 | 6 | － | － |
| 宜蘭縣 | 4 | 4 | － | － |
| 南投縣 | 3 | 3 | － | － |
| 新北市 | 2 | － | 1 | 1 |
| 苗栗縣 | 2 | 2 | － | － |
| 基隆市 | 1 | 1 | － | － |
| 花蓮縣 | 1 | － | － | 1 |
| 註：1.本表係依各地方政府列管非法棄置場址數量高低排序。 2.資料來源：整理自環境保護署提供資料。 |  |  |  |  |

列管場址，恐有污染周遭環境之虞：依據廢棄物清理法第71條第1項規定：「不依規定清除、處理之廢棄物，直轄市、縣（市）主管機關或執行機關得命事業、受託清除處理廢棄物者、仲介非法清除處理廢棄物者、容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人，限期清除處理。屆期不為清除處理時，直轄市、縣（市）主管機關或執行機關得代為清除、處理，並向其求償清理、改善及衍生之必要費用。」據環境保護署統計，截至112年1月底止，經該署持續列管之全國非法棄置場址計有607處，其中已完成清理尚待解除列管者108處、刻正清理中37處、尚未清理或調查中462處。經查上開尚未清理或調查中之462處，截至111年底止，列管期間超逾5年者計有115處，主要分布於高雄市、彰化縣、臺南市、屏東縣、新竹縣等市縣（表15），據該署說明，各地方政府囿於人力與預算不足或代清除處理後續求償不易等，爰優先針對尚有污染周遭土壤、地下水、地面水體、空氣疑慮之有害事業廢棄物棄置之列管場址，進行清除處理，至一般事業廢棄物等較無污染疑慮之列管場址，因多屬廢木材、廢塑膠及營建廢棄物或營建混合物，則以持續督促相關污染行為人負責場址污染清理改善為原則。惟查前開115處中，計有34處（29.57％）屬有害事業廢棄物或一般及有害事業廢棄物混合之列管場址，地方政府未能積極督促污染行為人限期清除處理，並針對屆期未改善者，及時依法代為清理，恐有污染周遭環境之虞，經函請環境保護署持續督促地方政府儘速辦理非法棄置場址清理作業，加強非法棄置場址清理作業之處置力道，並針對屆期未完成改善者，積極依法妥處，俾提升非法棄置場址清理效率。據復：已於112年度規劃將執行10場次列管5年以上老舊非法棄置案件之採樣作業，以掌握非法棄置場址環境監測現況，確保無污染之虞，另針對列管案件數較多之地方政府進行實地訪視，研析無法解除列管原因，積極輔導地方政府環境保護局加強非法棄置場址清理作業並解除列管；另於112年5月29日邀集各地方政府環境保護局及相關國（公）有場址管理單位召開「研商國(公)有土地遭棄置廢棄物自主管理作法」會議，研擬有效防範遭棄置廢棄物因應對策及加強管理措施，以加速列管場址清理及解列。

（六）　環境保護署為減少一次用飲料杯生產與廢棄處理對環境衝擊，推動一次用飲料杯減量政策，惟一次用飲料杯使用合計逾7成之限制使用對象毋須申報減量率，且部分地方政府稽查比率偏低，允宜研謀改善。

環境保護署考量國際減塑趨勢及減少一次用飲料杯生產與廢棄處理對環境衝擊，引導業者提供循環服務、培養民眾養成自備、重複、少用之習慣，依廢棄物清理法第21條規定，於111年4月28日公告訂定「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，並自同年7月1日生效，規範飲料店、連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場之塑膠一次用飲料杯限制使用、提供消費者自備非一次用飲料杯優惠及免費提供循環杯供消費者借用等一次用飲料杯減量事項。經查執行情形，核有下列事項：

| 表16 109年度限制使用對象一次用飲料杯使用個數情形 單位：百萬個、％ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行業別 | 數量 | 占比 |
| 合計 | 2,251 | 100.00 |
| 飲料店（含連鎖飲料店） | 1,717 | 76.28 |
| 連鎖便利商店 | 424 | 18.84 |
| 連鎖速食店 | 87 | 3.89 |
| 連鎖超級市場 | 22 | 0.99 |
| 資料來源：整理自環境保護署110年度一次用塑膠產品源頭減量工作計畫成果報告。 |  |  |

1.　為減少一次用飲料杯生產與廢棄處理對環境衝擊，訂定一次用飲料杯限用政策，惟僅規範部分限制使用對象須申報減量率，一次用飲料杯使用合計逾7成之限制使用對象卻毋須申報，不利完整衡量整體減量成效：依「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」（下稱一次用飲料杯限用政策）四（一）、（二）及五（二）、（五）等公告事項規定，連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場應提供消費者自備非一次用飲料杯優惠，連鎖便利商店及連鎖速食店應擇定門市免費提供循環杯供消費者借用，其擇定門市減少一次用飲料杯使用量之年度減量率，應自112年起逐年達成15％、18％、25％之減量目標。據環境保護署統計，自111年7月1日起實施一次用飲料杯限用政策後，經調查民眾飲料杯自備率由過去6％提升至16％，成長2.6倍，達成政策引導習慣改變之目的。據該署110年度委託康城工程顧問股份有限公司辦理「110年一次用塑膠產品源頭減量工作計畫」成果報告列載，109年度各行業一次用飲料杯使用個數計39億9,981萬個，其中屬一次用飲料杯限用政策之限制使用對象使用個數計22億5,186萬個，主要以飲料店（含連鎖飲料店）一次用飲料杯使用個數17億1,782萬（占76.28％）居冠，其次分別為連鎖便利商店4億2,431萬個（18.84％）及連鎖速食店8,751萬個（3.89％，表16）。惟查一次用飲料杯限用政策公告事項規定，僅連鎖便利商店及連鎖速食店等2個限制使用對象，必須申報年度減量率，並訂定減量目標，一次用飲料杯使用合計逾7成之限制使用對象，卻毋須申報，致該等店家雖依前開公告事項提供自備非一次用飲料杯之優惠（自備每杯售價至少省5元），惟因缺乏實際減量情況，不無影響一次用飲料杯限用政策實際減量成效之完整性，經函請環境保護署研議將飲料店（含連鎖飲料店）納入申報減量機制，以完整衡量推動限用政策減量成效，有效減少一次用飲料杯生產與廢棄處理對環境之衝擊。據復：考量我國循環杯借用服務為初期推動階段，為有效掌握政策推動效益，優先針對規模大且店內有一定空間之連鎖便利商店及連鎖速食店要求提供循環杯借用服務，並要求自行提報年度減量率等相關佐證資料。另囿於飲料店受管制家數眾多，全數提報減量成效不易進行查核，未來將規劃透過問卷方式進行全國性使用量調查，並將運用業者提供減量資料及全國性使用量調查結果進行相互驗證，據以瞭解整體政策推動成效。

2.　部分地方

表17　111年度一次用飲料杯稽查情形

單位：家、家次、％

| 地方政府 | 管制家數 | 稽查家次 | 稽查 比率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 27,728 | 22,251 | 80.25 |
| 金門縣 | 86 | 258 | 300.00 |
| 臺東縣 | 102 | 222 | 217.65 |
| 高雄市 | 2,018 | 3,045 | 150.89 |
| 臺北市 | 4,031 | 5,747 | 142.57 |
| 南投縣 | 214 | 251 | 117.29 |
| 嘉義縣 | 259 | 280 | 108.11 |
| 桃園市 | 1,978 | 2,017 | 101.97 |
| 宜蘭縣 | 531 | 537 | 101.13 |
| 連江縣 | 34 | 34 | 100.00 |
| 基隆市 | 356 | 351 | 98.60 |
| 臺南市 | 5,100 | 4,861 | 95.31 |
| 嘉義市 | 306 | 288 | 94.12 |
| 澎湖縣 | 164 | 107 | 65.24 |
| 屏東縣 | 1,512 | 958 | 63.36 |
| 雲林縣 | 940 | 528 | 56.17 |
| 新北市 | 3,745 | 1,443 | 38.53 |
| 花蓮縣 | 754 | 271 | 35.94 |
| 新竹縣 | 385 | 126 | 32.73 |
| 新竹市 | 583 | 188 | 32.25 |
| 臺中市 | 2,618 | 464 | 17.72 |
| 彰化縣 | 1,363 | 235 | 17.24 |
| 苗栗縣 | 649 | 40 | 6.16 |

註：1.本表係依各地方政府稽查比率由高至低排序。

2.資料來源：整理自環境保護署提供資料。

政府稽查一次用飲料杯減量情形比率偏低：環境保護署為利各級主管機關執行一次用飲料杯限用政策公告之稽查作業，於111年5月31日訂定「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式稽查作業原則」（下稱稽查作業原則），分別自111年7月1日、112年1月1日、113年1月1日及各地方政府提報實施日期起實施，稽查事項包括限制使用對象提供自備杯優惠、循環杯優惠、可重複使用之循環杯杯蓋及塑膠一次用飲料杯等。據環境保護署111年7至12月一次用飲料杯稽查情形年報統計，管制對象計2萬7,728家，總稽查2萬2,251家次，違規告發23家次，整體稽查情形尚屬良好，據該署說明主係部分違規店家經地方政府環境保護局輔導後即改善違規情形，爰未告發。惟經分析各地方政府稽查比率情形，金門縣等15個地方政府稽查比率超逾50％，甚有9個地方政府已超逾100％，惟新北市、臺中市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣及花蓮縣等7個地方政府稽查比率，僅介於6.16％至38.53％間（表17），明顯低於其他地方政府，經函請環境保護署督促地方政府加強稽查轄區內一次飲料杯管制對象辦理情形，以引導業者提供循環服務及培養民眾養成自備飲料杯習慣，達成減塑目標。據復：已於「112年度直轄市及縣（市）政府環境保護績效考核計畫」，要求各地方政府應針對受管制一次用產品（包含一次用飲料杯）進行一定家次管制對象稽查，以引導業者提供循環服務及培養民眾養成自備飲料杯習慣，並全面針對受管制業者進行宣導，以利業者配合遵循。

（七）　環境保護署布建空氣品質及水質感測物聯網，有助於即時監控環境污染，掌握國內環境品質，惟在環境感測器布建之規劃評估、督導考核及維運經費財源等方面未臻完善，允宜研謀改善，以發揮環境物聯網建置成效。

| 表18 106至111年度空氣品質感測器及水質感測器相關計畫經費預算執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫名稱 | 計畫期程 | 預算來源 | 111年底預算執行情形 |  |  |  |  |
|  |  |  | 預算數 | 累計實現數 | 應付保留數 |  | 賸餘數 |
| 合計 |  |  | 1,355,439 | 1,305,563 | 9,094 |  | 40,780 |
| 環境品質感測物聯網發展布建及執法應用計畫 | 106-109 | 中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算 | 888,555 | 867,352 | － |  | 21,202 |
| 智聯網-跨世代環境治理計畫 | 110-114 |  | 371,134 | 343,677 | 9,094 |  | 18,362 |
| 水體環境污染感測、鑑識調查與物聯網應用研究開發計畫 | 106-109 | 中央政府總預算科技計畫預算 | 80,537 | 79,321 | － |  | 1,216 |
| 新世代污染鑑識及感測技術開發計畫 | 110-113 |  | 15,213 | 15,213 | － |  | － |
| 資料來源：整理自環境保護署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

環境保護署考量傳統測站無法大量布建，環境品質難以充分掌握，為強化環境品質資訊掌握與服務、建立環境智慧治理基礎，於前瞻基礎建設計畫特別預算「數位建設」項下「建構開放政府及智慧城鄉服務」計畫，分別辦理「環境品質感測物聯網發展布建及執法應用計畫」及「智聯網-跨世代環境治理計畫」，計畫期程為106至114年度，藉由布建空氣品質感測器物聯網及水質感測器物聯網，有效掌握國內環境品質，並深化環境物聯網智慧應用情形，期能透過智慧化污染查緝裁罰除去不法利益。該署復為有效掌握水質污染熱區，透過智慧化感測增加監控頻率，彌補傳統人工採樣監測方法之不足，併同前科技部（現為國家科學及技術委員會）核定辦理「水體環境污染感測、鑑識調查與物聯網應用研究開發計畫」及「新世代污染鑑識及感測技術開發計畫」，進行水質感測器物聯網布建應用及優化環境感測物聯網體系。106至111年度計編列預算13億5,543萬餘元，截至111年底止，累計實現數13億556萬餘元（表18），實現率96.32％。據該署統計，截至111年10月底止，累計布建空氣品質感測器1萬646臺、固定式水質感測器180臺，並購置移動式水質感測器230臺、手持式水質感測器450臺。經查執行情形，核有下列事項：

1.　	規劃階段未詳實進行需求評估及可行性分析，致8成餘之固定式水質感測器布建未滿3年即取消租用，且移動式及手持式水質感測器僅2成餘持續運作蒐集監測數據，均不利達成環境物聯網建置成效：環境保護署為強化環境品質資訊掌握與服務，以環境感測物聯網技術，精緻環境品質感測尺度，自107年度起，以向廠商租用方式，陸續布建固定式水質感測器180臺，期透過24小時不間斷之環境監測數據，並透過預警模組，有效提升稽查處分時效並節省人力，惟該署於109年度以固定式水質感測器所需布建之用地取得困難、維護成本較高、隱蔽性較差，影響稽查應用，及後續年度整體計畫經費減少等問題，陸續取消租用固定式水質感測器150臺，顯示該署規劃階段未就布建固定水質感測器詳實進行需求評估及可行性分析，致8成餘之固定式水質感測器布建未滿3年即取消租用，原傳輸各項水質感測資料囿於無後續資料可進行分析評估，亦難以發揮原建置數據之分析效益。又環境保護署為因應固定式水質感測器數量大幅縮減之政策轉變，並考量移動式水質感測器占地面積小，且機動性及隱蔽性較高，手持式水質感測器亦具有易攜帶性及可操作性等優點，自109年度起陸續購置移動式水質感測器230臺、高階移動式9臺及手持式水質感測器450臺，合計689臺，並移撥移動式水質感測器180臺及手持式水質感測器360臺予各地方政府進行輔助稽查，作為取消租用固定式水質感測器之替代方案，惟計畫執行期間，因部分地方政府退出合辦計畫，自111年度起不再向環境保護署申請相關維運經費、或部分感測器已遺失或毀損、或該署認為手持式水質感測器無長期傳輸監測數據，非用於稽查管理目的，主要提供各地方政府水環境巡守隊應用在環境教育等情，截至111年12月29日止，該署購置水質感測器689臺，僅餘移動式水質感測器170臺持續運作穩定蒐集監測數據，占總購置數689臺之24.67％，不利達成環境物聯網建置成效，經函請行政院督促環境保護署衡酌各類水質感測器之布建密度及運作功能差異，通盤檢討水質感測器布建數量與配置，俾發揮環境物聯網建置成效。據復：固定式水質感測器需前處理設備、電力配置、場地租借與設備固定等其他配合事項方能執行，推廣上需較多人力、時間及維運成本，且運用在監控業者偷排廢水，機動性不高及隱密性不佳，易遭業者發現而喪失預警先機，致地方政府環境保護局實際需求量較預計減少，爰運用固定式水質感測器既有系統整合能力及晶片感測技術，開發具高機動性及隱蔽性之移動式水質感測器及手持式水質感測器，並開發「水科技物聯網應用平臺」，導入相關數據分析運算模式與管理模組，供環保稽查人員進行科技執法，截至111年底止，已針對監測數據異常情形裁處48家業者，累計裁罰金額超過3,600萬元；後續將持續輔導各地方政府環境保護局及河川巡守隊加強運用移動式及手持式水質感測器，以提升環境物聯網建置成效。

| 2. 部分地方政府囿於維運經費龐鉅或使用意願不高，致2成移動式及7成手持式水質感測器遺失、毀損或暫停運作，環境保護署迄未將水質感測器使用情形納入水污染防治評核計畫管考指標，督導考核機制有欠周妥：環境保護署考量現行依水污染防治法第10條第1項規定設置水質監測站，無法滿足其每日生活周遭所需之小尺度環境數據，亦難掌握當地環境可能產生之污染熱區，自109年度起陸續購置移動式及手持式水質感測器，移撥予申請合辦計畫之地方政府作為輔助稽查或環境教育使用，截至111年10月底止，該署累計購置230臺移動式水質感測器及450臺手持式水質感測器，購置經費計2,046萬餘元。經查上開移動式水質感測器230臺，除50臺為環境保護署留作自行運用或作為備用設備外，其餘180臺於109至111年度間陸續移撥臺北市等15個地方政府使用，截至111年10月底止，扣除5臺已毀損或遺失外， 表19 111年10月底移動式水質感測器運作情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：臺 |  |  |  |  |
| 地方政府 | 總移撥數 | 遺失 或毀損 | 暫停運作 | 正常運作 數量 |
| 合計 | 180 | 5 | 55 | 120 |
| 臺北市 | 6 | － | 6 | － |
| 新北市 | 20 | 1 | 19 | － |
| 桃園市 | 10 | － | － | 10 |
| 臺中市 | 33 | 3 | － | 30 |
| 臺南市 | 20 | 1 | 9 | 10 |
| 高雄市 | 10 | － | － | 10 |
| 基隆市 | 10 | － | － | 10 |
| 新竹縣 | 10 | － | 10 | － |
| 新竹市 | 1 | － | 1 | － |
| 苗栗縣 | 10 | － | － | 10 |
| 彰化縣 | 10 | － | － | 10 |
| 雲林縣 | 10 | － | － | 10 |
| 嘉義縣 | 10 | － | 10 | － |
| 屏東縣 | 10 | － | － | 10 |
| 花蓮縣 | 10 | － | － | 10 |
| 資料來源：整理自環境保護署提供資料。 |  |  |  |  |

| 尚有175臺留存各地方政府使用。惟查上開移動式水質感測器175臺運作情形，計有臺北市、新北市、臺南市、新竹縣、新竹市、嘉義縣等6個地方政府，囿於維運經費龐鉅或使用意願不高等因素，陸續於110至111年度間退出合辦計畫，不再向環境保護署申請合辦經費，或減少移動式水質感測器維運數量，自111年度起共有55臺暫停運作，未再將監測數據上傳環境保護署IoT環境感測資料中心（下稱IoT平臺，表19）；上開手持式水質感測器450臺中，除90臺為環境保護署留作備用設備外，其餘360臺移撥臺北市等15個地方政府作為環境教育或提供水環境巡守隊使用，惟截至 表20 111年10月底手持式水質感測器運作情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：臺 |  |  |  |  |
| 地方政府 | 總移撥數 | 遺失 或毀損 | 暫停運作 | 正常運作 數量 |
| 合計 | 360 | 35 | 224 | 101 |
| 臺北市 | 20 | 1 | 19 | － |
| 新北市 | 40 | 5 | 35 | － |
| 桃園市 | 60 | 14 | 24 | 22 |
| 臺中市 | 20 | 1 | 1 | 18 |
| 臺南市 | 20 | － | 20 | － |
| 高雄市 | 20 | － | 1 | 19 |
| 新竹縣 | 20 | － | 20 | － |
| 新竹市 | 20 | 9 | － | 11 |
| 苗栗縣 | 20 | － | 19 | 1 |
| 南投縣 | 20 | － | 17 | 3 |
| 嘉義縣 | 20 | － | 8 | 12 |
| 屏東縣 | 20 | 2 | 18 | － |
| 花蓮縣 | 20 | 1 | 13 | 6 |
| 臺東縣 | 20 | 2 | 9 | 9 |
| 連江縣 | 20 | － | 20 | － |
| 資料來源：整理自環境保護署提供資料。 |  |  |  |  |

111年10月底止，扣除35臺已遺失或毀損外，計有224臺已暫停使用，僅餘101臺繼續維持正常運作，占總移撥數360臺之28.06％（表20）。環境保護署雖已於109至111年度分年訂定水質感測器合辦計畫應用說明及注意事項，據以控管各地方政府執行進度、經費使用情形及執行效益，惟該署僅能透過持續溝通協調，勸導繼續使用，尚乏相關管控機制及約束力，且該署「111年度水污染防治評核計畫」，雖已將事業稽查比率、重大違規案件移送及裁處情形、水環境巡守隊落實環境教育成效等列入考核項目，卻未將移動式及手持式水質感測器之使用情形列入考核指標，無法透過考評及時督導地方政府落實使用，管考機制核欠周妥，經函請行政院督促環境保護署針對問題癥結，研謀因應改善措施。據復：已將各地方政府環境保護局運用環境監測數據進行環境污染稽查情形，列入111年度「直轄市及縣（市）政府環境保護績效考核計畫」之獎勵加分措施，以增進IoT平臺建置成效，後續將持續通盤檢討是否將水質感測器使用情形納入水污染防治評核計畫，並視實際需要另訂於其他水質監測業務相關之評核計畫。

圖2　雲林縣、嘉義縣及臺南市政府布建移動式水質感測器點位情形

| 違法排放畜牧廢水熱區圖 | 違法排放工業廢水熱區圖 |
| --- | --- |

註：1.資料時間：107年至111年11月底。

2.資料來源：本部運用QGIS自行繪製。

雲林縣

雲林縣

嘉義縣

嘉義縣

臺南市

臺南市

移動式水質感測器位址

違法排放廢水熱區位址

（深色係較密集地區）

移動式水質感測器位址

違法排放廢水熱區位址

（深色係較密集地區）

3.　	部分地方政府布建點位選址時未考量轄區內畜牧廢水產生量高於工業廢水產生量，或經常發生違法排放畜牧及工業廢水案件之區域，致未布建或布建密度不一，不利地方政府掌握畜牧及工業廢水違法排放情形：依環境保護署106至111年度水質感測器合辦計畫應用說明及注意事項均列載，移動式水質感測器於地方政府進行安裝選址時，應考量以工業區、零星工廠、列管農地及污染河川等4類區域為主，並以歷史數據超標、民眾經常陳情、重大污染事件及周遭有敏感受體區域優先感測。經運用QGIS軟體套疊環境保護署於109至111年度移撥各地方政府布建之175臺移動式水質感測器所在位址座標，及107年至111年11月底止排放違反水污染防治法所訂標準之廢水裁處案件業者區域座標計7,678筆，暨「政府公開資料開放平臺」查詢工業區分布位置地理圖資等分析結果，發現雲林縣、嘉義縣及臺南市等3個地方政府轄內農業廢水（包括農田、畜牧業及水產養殖業之排放水）產生量占全國農業廢水產生量之45.59％，且農業廢水產生量均高於轄區工業廢水產生量，惟查前開3個地方政府布建移動式水質感測器計29臺，僅2成（6臺）布建於曾有違法排放畜牧廢水裁處案件地點熱區（下稱畜牧廢水熱區）內，8成之移動式水質感測器均較靠近曾有違法排放工業廢水裁處案件地點熱區（下稱工業廢水熱區）或工業區附近，其中嘉義縣政府將移動式水質感測器全數布建於工業區內，未布建於畜牧廢水熱區（圖2）。另以各鄉鎮市區分析轄內107年至111年11月底止違法排放畜牧及工業廢水案件區域及移動式感測器布建數，發現違法排放畜牧及工業廢水案件數達100案以上之鄉鎮市區計有12個，惟各轄區布建之移動式水質感測器數量偏低，其中屏東縣萬丹鄉違法排放廢水案高達563案、臺南市柳營區205案、新北市樹林區162案、屏東縣九如鄉154案及桃園市觀音區118案，惟轄內均未布建移動式水質感測器，無法據以監控違法排放畜牧及工業廢水（表21）。按環境感測器布建密度與環境物聯網系統數據分析成效甚為攸關，部

表21　107年至111年11月違法排放廢水超逾100案之鄉鎮市區及移動式水質感測器配置數量情形

單位：案、臺

| 鄉鎮市區 | 廢水排放業別 |  |  | 移動式水質感測器數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合計 | 畜牧業 | 工業 |  |
| 合計 | 2,148 | 1,283 | 865 | 20 |
| 屏東縣萬丹鄉 | 563 | 525 | 38 | － |
| 桃園市蘆竹區 | 249 | 6 | 243 | 5 |
| 臺南市柳營區 | 205 | 190 | 15 | － |
| 新北市樹林區 | 162 | 1 | 161 | － |
| 屏東縣九如鄉 | 154 | 152 | 2 | － |
| 臺中市太平區 | 132 | － | 132 | 5 |
| 屏東縣竹田鄉 | 119 | 111 | 8 | 1 |
| 桃園市觀音區 | 118 | 8 | 110 | － |
| 屏東縣鹽埔鄉 | 114 | 102 | 12 | 2 |
| 屏東縣屏東市 | 113 | 94 | 19 | 2 |
| 屏東縣內埔鄉 | 113 | 94 | 19 | 1 |
| 臺南市仁德區 | 106 | － | 106 | 4 |

資料來源：整理自環境保護署提供資料。

分地方政府轄區內違法排放畜牧及工業廢水案件數偏高，卻未布建移動式水質感測器即時監測，不無影響監測資料蒐集，經函請行政院督促環境保護署促請各地方政府就布建移動式水質感測器之點位，審慎評估其轄區特性，妥善規劃布建點位區域合理性及完整性。據復：雲林縣、嘉義縣及臺南市等畜牧排放廢水量大之農業大縣，可依據污染源密集區及低溶氧易死魚河川等2項類別納入應用，109至111年間運用移動式水質感測器稽查畜牧業之成果計有10案，其中中南部縣市已占5成；另已將畜牧業稽查情形列入地方政府環境保護局績效考核項目，並訂有相關規定，後續將持續加強相關環境污染稽查及計畫成果之介紹及推廣，並在未來合辦計畫相關會議，將本部建議事項納入整體布建規劃及調整。

| 4. 多數地方政府感測器維運作業仍仰賴環境保護署前瞻基礎建設計畫特別預算經費挹注，倘該署未能適時核定合辦計畫或核撥經費，即自行暫停維運作業或減少維運數量，監測數據亦不再上傳，影響物聯網數據品質及完整性：環境保護署為深化環境物聯網智慧應用情形，於歷年空氣品質感測器或水質感測器合辦計畫等應用說明及注意事項，訂頒地方政府可應用IoT平臺介接資料，輔以大數據或AI人工智慧，進行創新加值應用，以發揮物聯網效益，如臺中市建置「空品數據中心」系統，運用轄內1,411臺空氣品質感測器，結合物聯網科技應用及「機車污染AI車牌辨識系統」，進行烏賊車攔檢追蹤，獲得2022年第5屆「智慧50大獎」（Smart 50 Awards）；又雲林縣建置智能AI監控系統，運用空氣品質感測器及移動式水質感測器，即時監控各項環境污染源，並搭配空拍機搭載熱顯像儀輔助科技執法，主動應用於各項聯合稽查，獲得111年度第5屆政府服務獎-數位創新加值類等，惟多數地方政府主要係運用IoT平臺監測數據資料作為即時監控並輔助稽查，仍待推廣創新加值應用案例。復據環境保護署統計，106至111年度空氣品質感測器及移動式水質感測器累計合辦經費分別為7億4,019萬餘元、2,939萬餘元，其中地方政府分攤比率為38.86％、28. 80％，均未及4成（表22）。另以環境保護署110年度提供109年度申請移動式水質感測器之12個地方政府6個月維運經費 表22 106至111年度感測器經費分攤情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |
| 感測器 類別 | 累計合辦經費 | 地方政府分攤 |  | 環境保護署分攤 |  |
|  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 769,586 | 296,094 | 38.47 | 473,492 | 61.53 |
| 空氣品質感測器 | 740,191 | 287,629 | 38.86 | 452,562 | 61.14 |
| 移動式水質感測器 | 29,395 | 8,465 | 28.80 | 20,930 | 71.20 |
| 資料來源：整理自環境保護署提供資料。 |  |  |  |  |  |

| 為例，當該署提供合辦經費挹注時，約5成餘之地方政府最高6個月平均有效資料完整率超逾7成，反之若未適時提供合辦經費之其餘6個月平均有效資料完整率則僅介於0.36％至45.19％，均未及5成，其中臺北市等8個地方政府甚未及1成（表23）， 表23 110年度移動式水質感測器有效資料完整率 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |
| 地方政府 | 平均有效資料完整率 |  |
|  | 最高6個月 | 其餘6個月 |
| 臺北市 | 28.10 | 0.36 |
| 新北市 | 86.83 | 19.36 |
| 桃園市 | 96.20 | 9.92 |
| 臺中市 | 85.39 | 45.19 |
| 臺南市 | 36.40 | 1.16 |
| 基隆市 | 67.11 | 5.39 |
| 新竹縣 | 124.37 (註2) | 33.21 |
| 新竹市 | 89.13 | 3.28 |
| 苗栗縣 | 82.52 | 1.06 |
| 雲林縣 | 104.42 (註2) | 32.58 |
| 嘉義縣 | 34.03 | 0.41 |
| 花蓮縣 | 63.95 | 4.57 |
| 註：1.有效資料完整率均為扣除「不可抗力時數」後之計算結果。 2.新竹縣及雲林縣因在通報不可抗力時數期間，仍有上傳監測數據情形，致移動式水質感測器最高6個月平均有效資料完整率超逾100％。 3.資料來源：整理自環境保護署提供資料。 |  |  |

差距甚大；又據該署統計，111年度移動式水質感測器監測數據，遲自同年4月起始有監測數據上傳紀錄，究其主因係該署111年度合辦計畫審查及招標程序未及於年度開始前完成，相關核撥經費未能撥付各地方政府，致監測數據遲自4月起開始上傳，顯示各地方政府辦理空氣品質感測器及移動式水質感測器維運作業，仍仰賴環境保護署前瞻基礎建設計畫特別預算之經費挹注，倘該署未能適時核定合辦計畫或核撥經費，多數地方政府即自行暫停維運作業或減少維運數量，監測數據亦不再上傳，影響物聯網數據品質及完整性，不利後續創新加值運用。鑑於「智聯網－跨世代環境治理計畫」將於114年底屆期，倘若各地方政府未能適時籌措足夠維運經費，屆時恐將出現經費缺口，影響環境聯網智慧應用，經函請行政院督促環境保護署積極協調地方政府，籌謀維運作業之相關財源，預為因應，俾利空氣品質感測器及移動式水質感測器監測作業之遂行，並參酌臺中市及雲林縣政府創新加值應用成果，積極推廣運用，以充分發揮物聯網建置效益。據復：為因應前瞻基礎建設計畫第4期特別預算將於114年度屆期，已先行調查前瞻基礎建設計畫結束後空氣品質感測器之使用規劃，計有17個地方政府均規劃持續運作，並將空氣品質感測器應用於污染改善情形，列入112年度直轄市及縣（市）政府環境保護績效考核計畫，積極輔導地方政府環境保護局強化運用空氣品質感測物聯網進行空氣污染防制；另於112年4月20日邀集各地方政府環境保護局說明前瞻基礎建設計畫第4期特別預算屆期後，將不再挹注經費，請各地方政府環境保護局妥為因應，並於「永續水質推動計畫2.0－河川環境品質提升計畫」編列5,040萬元，預計補助地方政府運用人工智慧科技或結合物聯網應用工具（如布建水質感測器）辦理污染源管制工作，後續將積極輔導強化水質感測器稽查運用，以爭取該項計畫經費。

（八）　政府為使未登記工廠全面納管及就地輔導，已修正工廠管理輔導法，要求未登記工廠申請為特定工廠納管，並提出改善計畫，惟部分未申請登記工廠因缺乏相關環境污染防制措施，對水質及空氣造成污染行為，或有污染土壤及地下水之虞，尚待檢討改善。

| 表24 未申請登記工廠位於土壤及地下水污染管制區情形 單位：家次 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地方政府 | 合計 | 土壤及地下水污染管制區 | 土壤污染管制區 | 地下水污染管制區 |
| 合計 | 18 | 2 | 7 | 9 |
| 新北市 | 2 | 1 | － | 1 |
| 桃園市 | 1 | 1 | － | － |
| 臺中市 | 8 | － | － | 8 |
| 高雄市 | 2 | － | 2 | － |
| 彰化縣 | 5 | － | 5 | － |
| 註：1.資料時間：109至111年度。 2.資料來源：經運用QGIS比對經濟部提供資料與環境保護署環境圖資整合應用平臺之「土壤污染管制區範圍圖」及「地下水污染管制區範圍圖」等圖資資料。 |  |  |  |  |

政府為使未登記工廠全面納管及就地輔導，於108年7月24日修正增訂工廠管理輔導法第28條之1至第28條之13條文，並自109年3月20日施行後，要求未登記工廠必須在111年3月19日前申請為特定工廠納管，且申請納管之未登記工廠至遲應於112年3月19日前，提出工廠改善計畫。按經濟部於112年2月提供本部有關未登記工廠查核明細資料，全國計列管未登記工廠計4萬7,432家，其中申請狀態仍屬未申請登記者計7,025家，經再排除經濟部實地勘查結果屬未達規模或非屬工廠管理輔導法規定範圍者761家後，計有6,264家，經與環境保護署109至111年度違反特定水污染防治法及空氣污染防制法之裁處案件明細，以統一編號及行為人名稱勾稽比對結果，前開6,264家工廠中，分別有違反水污染防治法計59家次及空氣污染防制法計85家次；另再進一步分析6,264家工廠廠址點位資料，具有可正確辨識廠址點位者計5,629家，經運用QGIS與環境保護署環境圖資整合應用平臺之「土壤污染管制區範圍圖」及「地下水污染管制區範圍圖」等分析比對結果，計有2家次同時位於土壤及地下水污染管制區範圍、7家次位於土壤污染管制區範圍、9家次位於地下水污染管制區範圍，共計18家次未申請登記工廠位於公告土壤、地下水污染控制場址或整治場址、或公告劃定地下水受污染使用限制地區及限制事項等區域（表24），顯示部分未申請登記工廠因缺乏相關環境污染防制措施，對水質及空氣造成污染行為，或有污染土壤及地下水之虞，經函請環境保護署注意加強稽查，並與經濟部建立跨部會資料整合及定期勾稽機制，及時更新未登記工廠納管進度及經濟部實地勘查結果，作為環保稽查選案之參據，以確實掌握污染行為。據復：為配合工廠管理輔導法修正條文之施行，經與經濟部及全國環保機關會議研商後，訂定「工廠管理輔導法修正條文施行後相關配套措施手冊」，輔導低污染未登記工廠及補辦臨時登記工廠取得各項環保許可，並定期提供曾發生重大環境污染或曾違反環保法令遭處分資料，供經濟部健全未登記工廠之管理，將持續配合工廠管理輔導法相關規定，進行各項環境污染事件之污染管制及稽查。

四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告內列普通公務相關重要審核意見9項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者4項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者5項（表25），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見4項通知檢討改善。

| 表25 110年度審核報告所列環境保護署主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）環境保護署為解決國內大型焚化廠及掩埋場面臨設備老舊或容量飽和等垃圾處理困境，積極辦理焚化廠升級整備及掩埋場活化工程，惟部分地方政府間有產製之廢棄物衍生燃料尚乏去化管道，或離島垃圾實際轉運量連年超逾核定轉運量，或掩埋場活化工程執行進度較預計落後，均待研謀因應改善措施，提升垃圾減量成效。 | 因大型垃圾焚化廠升級整備及廚餘廚餘多元再利用推動成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（三）」。 |
| （二）環境保護署為有效減少焚化處理需求，降低溫室氣體排放與環境衝擊，辦理「一般廢棄物減量及資源循環推動計畫」，惟垃圾清運減量率未達預期目標，且補助地方政府汰換低碳垃圾車，未核實計算減碳量，致減碳效益高估近6成，有待檢討改善。 | 因垃圾減量成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（四）」。 |
| （三）政府為推動溫室氣體減量，已由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門訂定溫室氣體排放管制行動方案，推動各項減量措施，惟在部門減量成效、管控機制、評估標準及法規配套措施等方面，間有部分事項仍待改善，以利達成溫室氣體減量目標。 | 因溫室氣體減量成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。 |
| （四）環境保護署與地方政府合力布建水質感測器，有助於加強水質污染監測及稽查作業，惟於規劃階段未能詳實進行需求評估及可行性分析作業，致逾8成固定式水質感測器布建後未滿3年即取消租用，且移動式水質感測器更換場址次數頻繁，無法進行長期數據分析及連續監測資料比對，均待研謀改善。 | 因水質感測器布建及運用成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（七）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）毒物及化學物質局為強化環保、消防、衛生等化災應變單位之橫向溝通及資源調度，建置化學物質及災防圖資平台，將跨部會資料轉為災防空間資料庫，惟化學物質資訊建置比率仍低，尚待積極跨域協調，以利災害防救資訊與危害潛勢分析。 |  |
| （二）環境保護署為利環境保護及污染防制（治）工作之遂行，規範各事業單位須依法設置各項環保法規專責人員，惟間有部分環保法規專責人員疑似違法兼任職安管理人員及防火管理人，且該署尚未建立查證機制，亦乏監督管控作為，均待檢討改善。 |  |
| （三）毒物及化學物質局為積極掌握毒性及關注化學物質運作及流向，已建置「毒性及關注化學物質登記申報系統」，強化上下游運作量流向異常勾稽功能，惟在笑氣流向勾稽、檢驗鋼瓶存管作業及運作申報查核等方面，間有未盡事宜，均待研謀改善。 |  |
| （四）環境檢驗所為加強管理及輔導環境檢驗測定機構，提升全國環境檢驗數據水準，已定期辦理查核作業，惟查核覆蓋率尚待提升，且實驗室查核比率偏低，不利掌握檢測機構實驗室之作業品質，尚待檢討強化查核量能，以確保環境檢測品質。 |  |
| （五）環境保護署為有效管控廢棄物清除及處理，改善環境衛生，業建置相關資訊系統進行管理，惟部分生物醫療廢棄物處理費用登載資訊未臻完整，且部分醫療機構未確實辦理每季巡察稽核及每年訪查等作業，以善盡相當注意義務，亟待研謀改善。 |  |