壹、臺中市議會主管

臺中市議會主管僅臺中市議會1個機關，掌理議決市法規、市預算、市特別稅課、臨時稅課及附加稅課、市財產之處分、市政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例、市政府提案事項、市議員提案事項、審議市決算之審核報告、接受人民請願及其他依法律賦予之職權等事項。茲將111年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定相關附表及各項差異之原因分析，請參閱審核報告參考資料）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫5項，包括議決法規案、預算案等重要事項，其中已執行完成者4項，尚在執行者1項，主要係議員問政回顧紀念專刊、議事錄及議會簡介影片錄製案尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數31萬餘元，決算審核結果，審定實現數163萬餘元，較預算增加131萬餘元，主要係國際會議廳裝修及設備系統建置等工程終止契約沒入履約保證金所致。

2.歲出原編列預算數7億9,804萬元，因人事費不足事由，經動支調整公務員工待遇準備771萬餘元，合計8億575萬餘元，決算審核結果，審定實現數7億1,387萬餘元（88.60％），應付保留數311萬餘元（0.39％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為7億1,698萬餘元，預算賸餘8,876萬餘元（11.02％），主要係議事業務按業務需要減少支付之賸餘。

3.以前年度歲出轉入數計8,149萬餘元，決算審核結果，審定實現數5,853萬餘元（71.82％）；減免（註銷）數1,853萬餘元（22.74％），主要係議員出國考察費支出之結餘；應付保留數443萬餘元（5.44％），主要係會史館展示廳數位展覽系統及視聽設備工程、國際會議廳裝修及設備系統建置案尚在辦理中，須保留繼續執行。

貳、臺中市政府主管

臺中市政府主管計有公務機關38個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定相關附表及各項差異之原因分析，附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、陸、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

臺中市政府主管包括臺中市政府、臺中市政府秘書處、臺中市政府主計處、臺中市政府人事處、臺中市政府政風處、臺中市政府研究發展考核委員會、臺中市政府原住民族事務委員會、臺中市政府客家事務委員會、臺中市政府公務人力訓練中心、臺中市政府資訊中心（臺中市政府數位治理局）及28個區公所，共38個機關，掌理市政綜理、公共關係、國際事務、辦公廳舍及庶務管理；歲計、會計、統計；人事管理；政風查處及法令宣導；研究發展考核及為民服務；原住民族文教福利、經濟產業及建設、原住民地區土地管理；客家政策研究發展及語言文化推廣；公務人員訓練；資訊系統開發及維護、資安防護；區里行政及地方建設等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫165項，下分工作計畫249項，包括辦理訪賓接待及市政大樓導覽服務，推動城市雙邊友好交流，參與國際重要組織及會議，提供友善優質辦公環境；妥善分配有限資源，落實預算執行；精實機關人力，提升公務人力運用效能；落實公務機密維護；強化人民陳情案件管控機制；推廣原住民族福利措施，加強原住民保留地管理；舉辦客家文化系列活動；打造智慧城示範區；推動區政業務等重要施政項目，其中已執行完成者207項，尚在執行者42項，主要係霧峰區聯合行政中心興建計畫工程等尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數6億5,565萬元，經追加預算1億4,935萬餘元，追減預算653萬餘元，合計7億9,846萬餘元，決算審核結果，審定實現數6億9,596萬餘元，應收保留數5,309萬餘元，主要係中央補助款依計畫進度核撥；合計決算審定數為7億4,905萬餘元，較預算減少4,940萬餘元（6.19％），主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。

2.以前年度歲入轉入數計3億764萬餘元，決算審核結果，審定實現數9,137萬餘元（29.70％）；減免（註銷）數666萬餘元（2.17％），主要係中央補助款依計畫實際需求核撥；應收保留數2億960萬餘元（68.13％），主要係市有土地與國有土地互為有償撥用之差額地價款仍待收繳。

3.歲出原編列預算數77億7,238萬餘元，經追加預算1億8,527萬餘元，追減預算1,263萬餘元，並因辦理廣福里活動中心興建、長春托嬰中心開辦及活動中心設置計畫、道路改善工程所需經費等事由，動支第二預備金1億641萬餘元，暨因人事費不足事由，動支各類員工待遇準備707萬餘元及調整公務員工待遇準備7,558萬餘元，合計81億3,410萬元，決算審核結果，審定實現數71億195萬餘元（87.31％），應付保留數5億8,798萬餘元（7.23％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為76億8,994萬餘元，預算賸餘4億4,415萬餘元（5.46％），主要係各計畫按業務需要減少支付之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計6億1,609萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億5,227萬餘元（73.41％）；減免（註銷）數5,568萬餘元（9.04％），主要係大里區聯合行政中心興建工程，配合「聯合開發可行性預評估作業」，調整分年編列預算辦理；應付保留數1億814萬餘元（17.55％），主要係豐原區客庄禾埕場域建置計畫等尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

臺中市政府主管僅臺中市政府公教人員住宅及福利委員會1個作業基金單位。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫僅列有貼補購置住宅利息1項，實施結果，因輔購住宅貸款戶數逐年減少，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘13萬餘元，較預算賸餘5萬餘元，增加8萬餘元，約172.72％，主要係存款利率調升，利息收入較預計增加所致。

三、提供市政府決定施政方針之建議意見

依審計法第70條及預算法第28條規定，本處應提供審核臺中市政府以前年度歲入、歲出、財務（物）經營管理、附屬單位預算（包含營業及非營業）等預算執行之有關資料，及財務上增進效能與減少不經濟支出之建議，以供參考。茲將所提建議意見，摘述如次：

（一）積極推動各項市政業務，歲入歲出相抵產生賸餘，惟仍保留鉅額非營業特種基金賸餘繳庫數，及專案保留與以前年度應收（付）保留款未結清金額仍高，允宜妥為編列基金賸餘繳庫預算並積極實現保留數，及強化預算編列及執行能力，減少預算保留情形，增進預算財務效能。

110年度臺中市總預算執行結果，歲入決算審定數1,429億8,364萬餘元，歲出決算審定數1,423億7,264萬餘元，歲入歲出相抵產生賸餘6億1,099萬餘元，其中主要保留非營業特種基金賸餘繳庫數22億元。經查臺中市歲入、歲出預算及以前年度保留數執行情形，核有：基金賸餘繳庫金額非屬穩定歲入來源，且臺中市實施平均地權基金以前年度保留應付繳庫數已高達82億243萬元，且有保留長達8年之久，110年度又再保留應付繳庫數22億元，累計保留高達104億243萬元，累計短絀已高達225億6,158萬餘元，須待未來年度賸餘填補，財政狀況尚未理想。另110年度歲出應付保留數計131億4,684萬餘元，其中未發生契約責任辦理專案保留金額計35億2,577萬餘元，比率高達26.82％，且較109年度增加12億9,585萬餘元；另以前年度歲出應付保留數58億3,421萬餘元，其中專案保留金額計20億3,727萬餘元，比率為34.92％；又以前年度應收（付）保留款已屆滿4年未結清金額龐鉅，甚有懸列10年以上且已逾行政執行時效之應收罰鍰未辦理註銷等情事。以上，允宜妥為編列基金賸餘繳庫預算並積極執行賸餘繳庫保留數，及強化預算編列及執行能力，嚴密審查保留案件，並督促相關機關檢討預算執行力不佳之癥結原因；督促未結清比率偏高之機關積極依決算法規定辦理，勿任久懸，俾利有效控管預算執行，作為規劃未來建設財源，增進預算財務效能。

（二）賡續推動開源節流方案，連續2年度產生歲計賸餘，開源節流已見成效，惟公共債務未償餘額及累計短絀金額仍龐鉅，允宜積極籌謀因應，持續精進各項開源節流措施，減少不經濟支出，健全財政狀況。

臺中市政府為鼓勵各機關加強開源節流，減少不經濟支出，以增裕市庫收入，訂有臺中市政府開源節流方案。推動結果，110年度臺中市總決算歲入歲出相抵審定賸餘6億1,099萬餘元，為升格直轄市後第2次年度歲計賸餘，顯示財政努力已見成效，惟截至110年底止，公共債務未償餘額決算合計仍高達1,176億3,278萬餘元，累計短絀亦高達225億6,158萬餘元，財政缺口仍待未來加強年度賸餘填補，財政狀況尚未理想。經查開源節流措施執行情形，核有：防止新欠清理舊欠競賽成績獲地方稅稽徵機關甲組第1名，成績優異，惟欠稅金額仍鉅且較109年度增加，允宜賡續辦理地方稅稽查及加強收繳清理，提升徵績，以增裕庫收；已積極爭取中央計畫型補助款辦理公共建設及施政計畫，惟部分計畫前置規劃作業未盡周延，或未能依計畫期程辦理發包或未及請款等，致申請撤案或遭撤銷補助經費，徒增財政負擔，亟待加強計畫執行控管，以避免補助款流失；臺中市政府101年5月雖已訂定臺中市污水下水道使用費徵收自治條例，惟僅開徵事業用戶使用費，尚未開徵水污染防治費及家戶污水下水道使用費，允宜積極提升污水下水道接管率，並妥為規劃開徵水污染防治費及家戶污水下水道使用費之期程；編列超過法令或中央一致標準社會福利支出，部分未設定排富條款，造成財政負擔沉重，允宜審慎檢討；人事費支出及員額逐年遞增，負擔逐漸加重，允應賡續檢討業務職掌與行政作業流程簡化及電子資訊化，以精簡人力，減輕財政負擔。

（三）積極推動準公共幼兒園，滿足家長托育需求，惟部分規劃新設平價幼兒園非位於家長需求甚殷之行政區，允宜研謀改善，以增進財務效能。

臺中市政府為因應少子女化現象及建構安全優質平價之托育環境，配合我國少子女化對策計畫（107年至113年），擴展公共化教保服務，並推動準公共幼兒園機制，以減輕家長托育負擔。截至110年底止，臺中市立案之公私立及非營利幼兒園計773園，其中屬公共化幼兒園（公立及非營利）者計269園，占全部立案幼兒園總數之34.80％，另經推動準公共幼兒園機制，加入準公共幼兒園158園後，平價幼兒園（公立、非營利及準公共）計427園，占比55.24％，顯示多數幼兒園已平價化；再分析臺中市29個行政區，其中平價幼兒園占比未達4成者，仍有南屯區、西屯區、南區、北屯區及梧棲區等5個行政區，經臺中市政府教育局盤點學校餘裕空間，規劃於111至113年度新設公立幼兒園23園，惟查其中位於平價幼兒園占比未達4成之行政區者僅有7園，仍有南屯區、西屯區、南區及北屯區等4個行政區未能達成4成之目標；餘16園則設置於平價幼兒園高占比之行政區。為均衡各行政區之平價幼兒園占比，允宜督促積極盤點餘裕空間，研議新設公立幼兒園之行政區，以增進財務效能，並鼓勵符合準公共幼兒園簽約要件之私立幼兒園加入，以提升平價幼兒園占比。

（四）辦理演藝團體紓困補助計畫，惟補助作業未臻完善及未均衡照顧更多藝文團體，有待檢討改進，以增進補助經費財務效能。

臺中市政府為因應新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情衝擊藝文經濟，於109及110年度辦理2020藝文紓困1.0、2020藝文紓困2.0、2021表演藝術紓困計畫－演出類及2021表演藝術紓困計畫－非演出類等4項計畫。110年度臺中市立案演藝團體計有698家，其中於109及110年度申請紓困補助團體計有280家，而獲紓困補助團體計僅131家，占全部立案演藝團體18.77％。其中部分團體獲補助次數較多，如獲補助4次者有15家、3次者17家、2次者36家，主要係紓困補助徵件之審查條件與項目以受疫情影響評估之分數較低，且未明確規範受疫情衝擊或營運困難之相關審查指標，未能照顧更多受疫情影響之演藝團體。允宜研議訂定妥適之審查指標與補助標準，作為未來辦理紓困補助參據，避免補助資源集中於少數團體，以照顧更多演藝團體，增進補助經費財務效能。

（五）持續辦理老舊路燈汰換作業，惟仍有水銀路燈未汰換與未辦理用電器具變更，及部分新設路燈非為節能種類等情事，允宜積極辦理，以落實臺中市自願檢視報告智能路燈換裝目標，減少不經濟支出。

臺中市政府為使路燈成為溫暖人心的安全守衛，照亮市民回家的路，提升交通安全與市容觀瞻，110年度編列辦理路燈增設、養護及改善等業務預算4億5,613萬餘元，執行結果，決算數3億6,888萬餘元，截至110年底止路燈設備計216,681盞，較109年底增加22,536盞，仍尚有水銀路燈1,309盞未完成汰換；另鈉光燈仍有87,397盞，較109年底增加21,964盞，而LED燈僅增加7,608盞，顯示未積極汰換為節能種類。依2021臺中市自願檢視報告核心目標SDG 7可負擔能源項下之具體目標7.b LED智能路燈占比之長期目標（2030年）為100％，以節省電費及二氧化碳排放量。建設局雖持續辦理老舊路燈汰換作業，惟仍有水銀路燈未全面汰換；汰換後仍採高耗電之鈉光燈，顯示未落實永續發展目標；另有已汰換為LED路燈者，尚未辦理用電器具變更，仍以水銀路燈計算電費，徒增不經濟支出，允宜積極辦理，以落實臺中市自願檢視報告之智能路燈換裝目標，減少不經濟支出。

（六）公共污水下水道接管率提升，惟水肥中心收受處理水肥量不減反增，代處理收費標準未充分反映成本，不符使用者付費原則，亟待檢討改善，以減少不經濟支出。

臺中市水肥資源處理中心（下稱水肥中心）為臺中市唯一專用於處理水肥之設施，按臺中市公共污水下水道接管戶數已由108年底之19萬餘戶，增加至110年底之25萬餘戶，接管率已提升，該中心收受處理水肥數量應有所下降，惟查該中心近3年度（108至110年度）收受處理水肥數量不減反增，由108年度91,976.83公噸，增加至110年度103,123.45公噸，如扣除收受外埔綠能生態園區生廚餘厭氧發酵產生之沼液數量後，110年度水肥進廠數量仍有92,966.35公噸，較109年度90,019.52公噸，增加2,946.83公噸，約3.27％，水肥量未隨接管率提升而減少。經查該水肥中心110年度營運操作成本為5,090萬餘元，平均每公噸處理成本為493.63元，惟收取之代處理費每公噸僅216元，差短高達每公噸277.63元，嚴重不敷成本，每年度徒增支出約2,860萬元，影響臺中市財政。又該水肥中心污泥委託清運及處理單價（含稅）111年度招標結果每公噸10,290元，較110年度7,450元，漲幅達38.12％，污泥處理費用負擔更加沉重，亟待考量使用者付費原則，或對收受外縣市之水肥，修訂收費標準，以合理反映處理成本，減少不經濟支出。

（七）每年度投入鉅額經費辦理緊急救護服務，搶救民眾生命，惟救護反應時間不符民眾期待、救護車空跑率逐年增加，有待檢討改善，以充分發揮緊急救護財務效能。

臺中市政府為照顧民眾生命健康，積極辦理緊急醫療救護服務，並持續提升到院前心肺功能停止（OHCA）案件存活率，加強辦理救護人員訓練暨充實維護緊急救護器材。110年度辦理救護人員相關訓練經費支出203萬餘元，並設置有一般型救護車118輛，油料費支出486萬餘元，較109年度378萬餘元，增加108萬餘元。依內政部消防署110年度緊急救護送醫案件平均時間統計一覽表，臺中市緊急救護反應時間10分鐘以下比率為85.52％，居六都第5；平均反應時間為7.47分鐘，居六都最高，影響緊急救護時效。另110年度緊急救護服務次數126,906次，較109年度126,534次，增加372次，較108年度124,136次，增加高達2,770次，其中救護車空跑次數30,174次，較108、109年度之10,166次、27,916次，分別增加20,008次、2,258次，顯示未能有效發揮緊急救護資源效能。允宜研謀有效運用緊急救護資源之措施，並加強救護人員訓練，以縮短緊急救護反應時間，提升緊急救護救活率，並持續宣導民眾正確使用救護車觀念，避免排擠真正緊急傷病患之救護資源，以增進財務效能，減少不經濟支出。

（八）都市更新預算編列量能不足，都市更新及整修補助審核效率不彰，影響都市更新進度及居民生活環境品質，允應擴大都市更新預算，提升推動量能，以增進都市更新基金之財務效能。

臺中市政府為復甦都市機能，改善居住環境，透過一般都市更新重建、整建維護、危老重建等多元途徑推動都市更新業務，110年度於臺中市都市更新及都市發展建設基金附屬單位預算，編列業務成本與費用3億6,360萬餘元，執行結果決算數3億5,435萬餘元，惟查其中辦理都市更新業務預算僅3,034萬餘元，約8.34％，推動量能嚴重不足。按截至110年底止，臺中市房屋數107萬餘宅，其中屋齡30年以上者，高達42萬餘宅，約39.83％；而於103至110年度申請都市更新及危老重建案件僅536件。各行政區中，以中區住宅平均屋齡40年最老，其中屋齡30年以上者計6,811宅，約占該區69.01％，惟申請都市更新重建案件僅2件，更新重建比率甚微。再查都市發展局受理申請都市更新事業計畫，部分案件審核期間長達3年始核定，超逾規定最遲1年內完成審核甚久，影響都市更新進度，行政效率亟待提升。臺中市為歷史悠久之城市，中區為最早開發地區，惟商業活動漸微，房屋建築老舊毀壞或成為廢墟，鑑於透過都市更新之目的，為改善地區空間環境品質，強化公共設施機能及災害預防能力之措施，中區推動都市更新已刻不容緩，允宜提升行政效率，擴大編列都市更新預算，提升推動量能，以增進都市更新及都市發展建設基金之財務效能。

（九）辦理各項公共建設工程，間有前置作業未周妥或政策更迭，肇致有規劃設計後工程無法發包、決標後大幅變更設計增加經費、完成設施或拆除或閒置或品質不佳等財務效能不彰及公帑浪費情事，允應檢討改善，以增進財務效能及減少不經濟支出。

臺中市政府為打造臺中市成為宜居城市，提供市民友善生活環境，積極推動各項公共建設，奠定臺中經濟發展基礎，惟年來本處查核各項公共建設執行情形，仍發現部分工程有公帑浪費、賠償廠商損失、完工後閒置或工程品質缺失無法使用等情形，如：臺中市立臺中第一高級中等學校辦理「地下停車場興建工程」，因興建位置變更失當，引發師生及家長反對而停止工程發包，造成已完成之設計成果無法使用，徒生相關費用585萬餘元之浪費；觀光旅遊局辦理「臺中市海洋生態館興建工程」，未妥為辦理白海豚生態館規劃設計及場館展示內容定位，工程發包後，再以政策變更為活體展示而停工辦理變更設計，並大幅增加建築量體與經費，致生履約爭議，衍生額外支付設計費及補償承包商停工損失計1,862萬餘元，並延宕長達8年仍無法完工開放營運；建設局辦理「臺中中央公園（清翠園）新建工程」，規劃設計效能仍未確定之微氣候設備，且規劃設計契約未妥為規範雙方權利義務，肇致體驗區施工完成後經評估未達預期效益而減作其他工區設備，仍須給付全區設計費用1,417萬餘元，並賠償承包商已施作或已採購之微氣候設備金額計5,337萬餘元，造成公帑浪費；建設局辦理東勢－豐原生活圈快速道路計畫，未依原規劃要徑路段優先施作隧道，復未考量路線環評爭議未定，即先行施作第4標跨大甲溪橋梁工程及第5標東勢粵新段道路工程，完工結算金額計10億282萬餘元，肇致該橋梁及道路工程完工後3年餘，仍無銜接道路無法開放使用；建設局辦理「臺中中央公園地下停車場新建工程」，未妥為辦理停車收費管理系統設備驗收，致投入2,175萬餘元之停車收費管理系統無法使用，閒置長達3年餘，又地下三層停車空間地板龜裂致地下水冒出，影響民眾停車安全，未開放已長達3年之久，財務效能未能發揮。綜上，允宜於辦理公共建設前置作業階段，妥為考量政策目的、市場可行性、社會民意接受度，並妥為依相關法規辦理環境影響評估作業，俾花費鉅額公帑之工程，如期如質完工使用，發揮財務應有效能，減少不經濟支出。

四、災害防救相關預算執行情形之查核

依據災害防救法第57條及其施行細則第21條規定略以，實施災害防救之經費，由各級政府按災害防救法所定應辦事項，依法編列預算；各級政府依災害防救法第57條第2項規定調整當年度收支移緩濟急。據臺中市地區災害防救計畫（110年版），災害防救預算之範圍含災害防救任務之減災、整備、應變與復建經費等相關預算。經統計111年度臺中市政府災害防救預算，在總預算部分，各相關局原編列預算2億9,082萬餘元，經動支第一預備金、移緩濟急計增加9萬餘元，合計2億9,091萬餘元，執行結果，決算審定數1億1,010萬餘元（表1），如另加計災害準備金預算數16億2,000萬元核定動支之執行結果（實現數2億6,017萬餘元、應付保留數3億4,700萬餘元），合計決算審定數為7億1,727萬餘元；在附屬單位預算部分，非營業特種基金編列預算7,430萬餘元，執行結果，決算審定數4,447萬餘元（表2）。

茲將111年度本處審核各機關災害防救預算執行情形所提之重要審核意見，擇要摘述如次：積極整備災害搶救能力及充實消防車輛，維護市民生命財產安全，惟登山意外件數及死亡人數上升，逾齡消防車輛比率六都最高等，亟待檢討改善，以提升救災能力。（詳乙－114頁）

表1　111年度臺中市總預算相關災害防救預算執行情形

單位：新臺幣千元

| 主管機關 名稱 | 主管災害事項 | 預算數 |  |  |  |  |  | 決算審定數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合計 | 原列 災害防救 預算數 | 新增災害防救預算 |  |  |  | 合計 | 實現數 | 應付 保留數 |
|  |  |  |  | 小計 | 動支第一預備金 | 動支第二預備金 | 移緩 濟急 |  |  |  |
| 合計 |  | 1,910,913 | 1,910,821 | 91 | 262 | － | - 171 | 717,279 | 370,278 | 347,001 |
| 災害準備金 |  | 1,620,000 | 1,620,000 | － | － | － | － | 607,172 | 260,171 | 347,001 |
| 小計 |  | 290,913 | 290,821 | 91 | 262 | － | - 171 | 110,107 | 110,107 | － |
| 建設局 | 水利設施災害 | 1,111 | 1,391 | - 280 | － | － | - 280 | 746 | 746 | － |
| 勞工局 | 職業災害 | 12,000 | 12,000 | － | － | － | － | 7,700 | 7,700 | － |
| 消防局 | 風災、震災、海嘯災害、森林火災、輻射災害 | 29,135 | 29,135 | － | － | － | － | 27,965 | 27,965 | － |
| 環境保護局 | 毒化災害、海洋污染 | 5,731 | 5,731 | － | － | － | － | 5,659 | 5,659 | － |
| 水利局 | 水災、坡地災害 | 13,400 | 13,400 | － | － | － | － | 12,401 | 12,401 | － |
| 農業局 | 動植物疫災 | 19,575 | 19,203 | 371 | 262 | － | 109 | 17,559 | 17,559 | － |
| 交通局 | 生物病源災害 | 209,960 | 209,960 | － | － | － | － | 38,073 | 38,073 | － |

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

表2　111年度臺中市總預算附屬單位預算相關災害防救預算執行情形

單位：新臺幣千元

| 主管機關名稱 | 主管災害事項 | 合計 |  | 營業基金 |  | 非營業特種基金 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預算數 | 決算審定數 | 預算數 | 決算審定數 | 預算數 | 決算審定數 |
| 合計 |  | 74,302 | 44,470 | － | － | 74,302 | 44,470 |
| 勞工局 | 職業災害 | 19,800 | 16,785 | － | － | 19,800 | 16,785 |
| 農業局 | 動植物疫災、寒害、雨害、風災 | 54,300 | 27,483 | － | － | 54,300 | 27,483 |
| 交通局 | 雨害 | 202 | 202 | － | － | 202 | 202 |

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

五、重要審核意見

（一）近5年度歲入成長幅度已高於歲出，惟111年度歲入歲出決算仍產生鉅額短絀，歲出保留金額持續增加及未積極清理逾4年保留款等，亟待妥適編列預算，量入為出，達成長期財政穩定。

| 109及110年度 表3 歲入歲出決算情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |
| 年度 項目 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| 歲入決算審定數 | 118,729 | 120,493 | 140,023 | 142,983 | 151,630 |
| 歲出決算審定數 | 131,248 | 125,344 | 139,525 | 142,372 | 153,486 |
| 歲入歲出餘（絀）審定數 | - 12,519 | - 4,851 | 498 | 610 | - 1,855 |
| 非營業特種基金賸餘繳庫數 | 2,404 | 506 | 12,509 | 13,954 | 2,008 |
| 非營業特種基金賸餘繳庫數占歲入決算數比率 | 2.03 | 0.42 | 8.93 | 9.76 | 1.32 |

資料來源：整理自107至111年度審核報告。

| 臺中市總決算歲入歲出結果均已產生賸餘，惟仍不足以彌補以前年度累計短絀，且基金賸餘繳庫數占歲入決算審定數比率偏高，又專案保留及以前年度應收（付）保留款未結清金額仍高，迭經本處函請檢討改善，據復將積極落實各項開源節流措施，及賡續督促各機關加強預算之執行。案經追蹤結果，111年度臺中市總預算執行結果，歲入決算審定數1,516億3,059萬餘元，歲出決算審定數1,534億8,623萬餘元，歲入歲出相抵產生短絀18億5,563萬餘元。經查歲入歲出預算及以前年度保留數執行情形，仍核有：1.近5年度（107至111年度）總決算歲入決算審定數規模自107年度1,187億2,936萬餘元成長至111年度1,516億3,059萬餘元，增幅27.71％；歲出規模自107年度決算審定數1,312億4,862萬餘元增加至111年度1,534億8,623萬餘元，增幅16.94％；歲入成長幅度雖較歲出增加幅度高出10.77個百分點，惟111年度短絀仍高達18億5,563萬餘元（表3），且截至111年底止，累計短絀高達219億3,867萬餘元，亟待妥為編列預算，量入為出，達成長期財政穩定；2.111年度非營業特種基金賸餘繳庫數20億840萬餘元，占歲入決算審定數1.32％，主要係實施平均地權基金賸餘繳庫20億元，執行率僅19.33％，顯示未妥為編列繳庫預算數，且該基金以前年度轉入保留繳庫數仍高達104億243萬元未實現，允應檢討妥適編列預算，以提升預算執行率；3.111年度歲出應付保留審定數161億3,327萬餘元，及以前年度歲出應付保留審定數67億2,086萬餘元，合計228億5,413萬餘元（其中屬未發生權責專案保留金額計62億5,264萬餘元，比率為27.36％（表4）），較110年度增加38億7,307萬餘元；專案保留金額亦較110年度增加6億8,959萬餘元，允應強化預算執行能力，提升施政效能 表4 歲出專案保留情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |
| 年度 項目 |  |  | 109 | 110 | 111 |
| 合計 | 應付保留金額 |  | 17,730 | 18,981 | 22,854 |
|  | 專案保留金額 |  | 4,750 | 5,563 | 6,252 |
|  | 專案保留比率 |  | 26.79 | 29.31 | 27.36 |
| 當年度 | 應付保留金額 |  | 11,938 | 13,146 | 16,133 |
|  | 專案保留金額 |  | 2,229 | 3,525 | 5,239 |
|  | 專案保留比率 |  | 18.68 | 26.82 | 32.47 |
| 以前年度 | 應付保留金額 |  | 5,791 | 5,834 | 6,720 |
|  | 專案保留金額 |  | 2,520 | 2,037 | 1,013 |
|  | 專案保留比率 |  | 43.51 | 34.92 | 15.08 |
| 資料來源：整理自109至111年度審核報告及臺中市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |

；4.以前年度應收及應付保留款已逾4年未結清金額仍分別高達57億5,348萬餘元及8億4,671萬餘元，允應研謀改善，並督促有關機關積極依決算法規定辦理，勿任久懸等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續秉持財政紀律、量入為出、零基預算精神籌編預算，請各機關依業務輕重緩急妥為編列預算，以健全財政；2.實施平均地權基金需俟開發完成標售土地後始有現金餘裕方能辦理繳庫事宜，後續視基金營運狀況適時清理，編列預算時將視基金財務狀況及不影響基金未來運作下，於基金累積賸餘額度內覈實編列賸餘繳庫預算事宜；3.將積極趕辦，以提升預算執行率；4.已函請各機關積極清理、催收以前年度歲入應收保留款，並持續加強審查各機關申請保留案件。

（二）持續推動開源節流實施要項，惟經中央評比開源節流成績均下降，部分規費收費基準逾3年未檢討修訂，開源節流績效指標過於寬鬆等，亟待檢討改善，以達成開源節流成效。

| 表5 六都開源節流績效 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 單位：分 |  |
| 年度 直轄市別 | 109 |  | 110 |  | 111 |  |
|  | 開源績效 | 節流績效 | 開源績效 | 節流績效 | 開源績效 | 節流績效 |
| 臺北市 | 84.6 | 79.0 | 88.0 | 80.3 | 84.6 | 84.8 |
| 新北市 | 87.2 | 80.4 | 91.2 | 78.8 | 90.5 | 79.0 |
| 桃園市 | 87.5 | 75.6 | 93.1 | 74.5 | 92.5 | 78.5 |
| 臺中市 | 87.6 | 80.0 | 89.7 | 80.0 | 83.5 | 73.5 |
| 臺南市 | 85.2 | 76.7 | 84.7 | 80.0 | 82.3 | 77.8 |
| 高雄市 | 85.8 | 72.2 | 84.7 | 81.3 | 86.7 | 87.8 |
| 資料來源：整理自中央主管機關109至111年度各直轄市及縣市財政績效與年度預算編製及執行面向之考核結果表。 |  |  |  |  |  |  |

| 表6 逾3年未檢討修正規費收費標準情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 機關別 | 訂定/修正日期 | 法規名稱 |
| 建設局 | 107年10月15日修正 | 臺中市道路挖掘管理自治條例 |
| 都市發展局 | 105年1月13日訂定 | 臺中市建築物無障礙設施勘檢及替代改善計畫審查作業收費標準 |
|  | 105年9月21日修正 | 臺中市都市計畫土地使用分區證明書核發及收費辦法 |
|  | 108年12月2日訂定 | 臺中市都市計畫審議收費標準 |
| 資料來源：整理自臺中市政府財政局提供資料。 |  |  |

臺中市政府賡續推動開源節流方案，以期增加收入及減少不經濟支出，惟欠稅金額仍鉅、部分計畫前置規劃作業未盡周延，致申請撤案或遭撤銷中央計畫型補助款、人事費及員額逐年遞增且負擔仍鉅等情，迭經本處函請檢討改善，據復已研提改善措施，將加強清理鉅額欠稅，撙節用人，以發揮節流效益。案經追蹤結果，該府為使所屬機關積極辦理開源節流措施，強化成本效益觀念，訂定「臺中市開源節流方案」，分為開源及節流等2項實施要項，111年度核定25案（開源12案、節流13案），預計效益1,250億5,145萬餘元，與110年度核定計畫案件相同，效益增加80億9,447萬餘元，執行結果，有量化效益者計19案，金額701億598萬餘元，達成率56.06％。經查執行情形，仍核有：1.中央近3年度（109至111年度）辦理各直轄市及縣市財政績效與年度預算編製及執行情形考核結果，該府開源績效成績由109年度87.6分，上升至110年度89.7分，惟111年度下降至83.5分；節流績效109及110年度均為80.0分，111年度亦下降至73.5分（表5）；另財政部111年間對該府110年度辦理財政業務執行情形之考核結果，財務管理－開源績效考核成績，較上年度考評等第下降，並提出應加強相關收入之收取等建議改善事項，允宜加強歲入與歲出預算執行，提升歲入收取與減少不經濟支出，俾使有限預算資源發揮效能；2.部分規費收費基準已逾3年尚未依規費法定期檢討（表6），允宜適時檢討修訂，減輕市庫負擔；3.部分開源節流計畫項目或歸屬不妥或績效指標過於寬鬆，未能有效激勵機關提升績效；4.區段徵收取得大量可供建築用地尚未辦理標售，允應覈實規劃土地標售期程，妥為管控，以提升土地利用效益；5.人事費支出逐年遞增，近3年度（109至111年度）占自籌財源比率分別為78.36％、79.40％、96.87％，顯示自籌財源漸難以支撐人事費支出等情事，經函請檢討改善。據復：1.已函請各機關積極執行相關收入（含保留數）之收繳，及嚴密審查各機關申請保留案件，俾提高考核成績；2.刻正修正中、或將研議修正、或蒐集各縣市規費資料及成本分析後，作為後續檢討之參考；3.「區段徵收作業計畫」及「公辦市地重劃區開發計畫」原歸屬開源項目，嗣後將調整為節流項目，另將檢討量化績效指標，以契合開源節流措施目的；4.後續將考量區段徵收開發區內建設發展及不動產市場整體狀況，逐年分批辦理配餘地處分計畫；5.適時辦理員額評鑑及秉持用人精實，落實員額盤點，另透過公私協力合作，積極推動業務委託民間辦理，以撙節人事費支出。

（三）列管12大施政發展策略及建置標案管考系統，以提升施政成效，惟未公布全年度執行進度及部分標案執行進度持續落後，部分施政項目民眾滿意者比率不高等，有待檢討改善，並充分揭露施政成果，以增進市民參與度。

表7  交通政策及路平題組民眾滿意者比率

單位：％

| 民意調查面向 | 110年度 |  |  |  |  | 111年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 9月 | 12月 | 4月 | 6月 |
| 交通政策題組 | 62.7 | 60.4 | 63.2 | 65.5 | 57.7 | 62.2 | 60.2 |
| 路平題組 |  |  | 57.3 | 59.3 | 53.7 | 55.6 | 54.2 |

資料來源：整理自臺中市政府研究發展考核委員會提供資料。

臺中市政府為落實市長施政理念之重要方針，以友善、活力、便捷、共享、宜居、均衡、智慧及永續等8大核心價值擬定12大施政發展策略，並訂定各項策略目標及具體行動方案，並每季辦理管制考核作業；及為提升工程標案執行成效，訂定「臺中市政府標案管制考核作業要點」及「臺中市政府標案管制考核實施計畫」等機制，逐級考核各項工程標案執行績效，並委外辦理標案管考系統維護案，以維護系統正常運作。經查12大施政發展策略計畫管考作業及重大計畫管制考核情形，仍核有：1.111年度12大施政發展策略僅公布至第3季列管進度，未能妥適揭露全年度實際施政成果；2.12大施政策略執行進度除幸福宜居城外，達成度均逾90％，惟研究發展考核委員會110及111年度調查政策推動暨整體施政滿意度結果，民眾對於交通及路平等項題組填寫滿意者比率介於53.7％至65.5％間並不高（表7），允宜檢討原因，滾動調整計畫內容，增進施政效能，提升民眾滿意度；3.按月列管執行進度落後標案，惟臺中市巨蛋體育館興建工程等標案未能如期完成，執行進度持續落後，允宜督促及協助主辦機關積極研謀改善，提升施政效能；4.標案管考系統維護廠商間有維修時間逾契約時限及未覈實填寫紀錄表，允宜督促依限完成修復，以確保系統正常等情事，經函請檢討改善。據復：1.於市長施政報告中適時揭露相關施政成果供民眾參考；2.將路平題組及交通政策題組之調查分析報告提供相關機關參考改進，期望提升民眾滿意度；3.將持續追蹤落後案件辦理情況，並督促及協助主辦機關積極研謀改善，落實管制考核並增進施政效能；4.將加強督導廠商履約情形，並持續督促廠商確實依規定時限完成修復，以確保系統服務品質。

（四）各機關配合中央推動風險管理及危機處理作業，惟部分機關未整併風險管理與內部控制機制，或未設立風險管理及危機處理專案小組，或未召開專案會議，及逾規定期限簽署內部控制聲明書等，允應督促辦理。

| 表8 110年度內部控制聲明書逾規定期限簽署機關 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 機關名稱 | 簽署日期 |
| 1 | 教育局 | 111年6月7日 |
| 2 | 農業局 | 111年7月 |
| 3 | 觀光旅遊局 | 111年10月17日 |
| 4 | 衛生局 | 111年11月16日 |
| 5 | 運動局 | 111年5月25日 |
| 資料來源：整理自臺中市政府各機關網站之政府公開 資訊專區資料。 |  |  |

按行政院為整合政府內部控制、風險管理及績效管理等機制，引導機關自主管理，並落實逐級督導責任，由國家發展委員會與行政院主計總處於109年訂頒「行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業原則」及「行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業手冊」，自110年1月1日起施行，其中規範推動各機關全面簽署內部控制聲明書，及地方政府得參照該原則，自行建立風險管理及危機處理機制。經查截至111年底止，臺中市各機關執行情形，核有：1.尚有10個機關未整併風險管理及內部控制機制，以融入施政績效管理，允宜積極協助機關建置風險管理機制，以合理確保達成施政目標；2.有16個機關已廢止原訂內部控制專案小組，惟未同步設立風險管理及危機處理專案小組，或未召開專案會議等相關事宜，允宜檢討改進並提升機關風險管理量能，獲取機關內部共識及支持，以利制度之推動與落實；3.現行各機關辦理風險管理（含內部控制）機制做法未臻一致，允宜妥為輔導及整合，並研訂風險管理及危機處理機制，以利遵循及型塑市府風險管理（含內部控制）文化；4.有5個機關逾臺中市政府內部控制聲明書簽署作業要點規定次年4月底前簽署及公告（表8），允應督促注意檢討改進；5.臺中市政府內部控制監督作業要點，未配合中央規定檢討修正，允宜檢討，以利各機關參考運用等情事，經函請檢討改善。據復：1.已通知機關可參照上開作業原則及作業手冊，建立風險評估架構或風險評估及處理彙總表；2.已通知機關可參照上開作業原則及作業手冊，設立風險管理及危機處理專案小組；3.將調查各機關現況辦理情形，並協助機關建立風險管理機制；4.爾後將持續督促各機關依規定期限完成內部控制聲明書之簽署；5.將配合行政院之政府內部控制監督作業要點修正。

（五）公布臺中市2050淨零碳排路徑報告，以因應全球氣候變遷，惟臺中市溫室氣體持續上升，人均排放量高出全國平均1成，再生能源成長速度不及用電等，亟待研謀有效因應措施，以達成淨零碳排目標。

臺中市政府為確保城市永續發展，於111年4月22日公布「臺中市2050淨零碳排路徑」報告，以「無碳無憂」（Carbon Free Trouble Free）為願景主軸，提出6大關鍵策略及20條

圖1  臺中市溫室氣體排放及人均排放情形

年度

99    100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110

萬公噸CO2e

公噸CO2e

資料來源：整理自107至109年臺中市溫室氣體管制執行方案檢討報告（第一期）及臺中市政府環境保護局提供資料。

零碳路徑，設定2030年、2040年與2050年溫室氣體量較基準年2005年3,226萬公噸（CO2e，二氧化碳當量，係指各種溫室氣體量乘以各物質溫暖化潛勢加總所得之合計量）減量30％、65％與100％之目標，並辦理臺中市推動聯合國永續發展目標（SDGs）計畫、臺中市低碳城市發展推動及管考計畫及臺中市城食森林推動計畫，111年度分別於臺中市環境保護基金編列預算150萬元、830萬元及500萬元，合計1,480萬元，決算數1,460萬元。經查執行情形，核有：1.已成立推動低碳城市專責辦公室，惟臺中市溫室氣體總排放量仍逐年上升（圖1），允宜積極檢討專責辦公室運作模式，並完善跨局處溝通協力模式與檢討機制；2.110年度溫室氣體

％

MW

資料來源：整理自財團法人工業技術研究院製作之地方電力智慧分析工具。

105          106        107         108        109        110         111

年度

圖2  臺中市再生能源裝置容量及發電占總用電量情形

人均排放量12.64公噸CO2e，較全國平均值11.38公噸CO2e高出1成，允應檢討改善，研議具體有效政策，以達成2050淨零碳排目標；3.尚未依2050淨零碳排目標設定短、中、長期（2030、2040、2050）目標之細部執行計畫，暨部分永續發展計畫之衡量指標與計畫實施內容無關，且尚未公布第2版臺中市自願檢視報告；4.臺中市再生能源總裝置容量雖由105年1,339MW成長至111年1,822MW，約36.10％，主要係由太陽光電增加，惟111年度再生能源發電占比10.52％，反較105年度14.23％下降（圖2），主要係用電量增加，允應積極推動再生能源設置，以達成永續環境目標；5.臺中市工業部門用電量占比約6成3，雖已公告800瓩以上電力用戶應設置10％以上再生能源或節能設備，惟僅約3成用戶完成設置再生能源設備等情事，經函請檢討改善。據復：1.將依氣候變遷因應法檢討改組專責單位，職司跨局處因應氣候變遷事務之協調整合及推動，且環境保護局刻正研議設立「淨零碳排發展科」，強化參與因應氣候變遷事務之角色；2.刻正修訂「臺中市發展低碳城市自治條例」為「臺中市永續淨零自治條例」，以強化產業、住商、運輸部門之減碳策略；3.已針對「臺中市2050淨零碳排路徑」20大路徑訂定2030年目標值及分年目標與各執行項目，另將重新檢討成果與永續發展指標對應性，暨將2050淨零碳排路徑納入預計於112年發表之第2版自願檢視報告中，增訂淨零相關指標，並持續追蹤及檢視執行成果；4.將持續積極推動再生能源，並朝向多元發展，致力達成永續環境目標；5.刻正修正「臺中市發展低碳城市自治條例」，加重企業能源自主轉型及落實減量責任。

（六）未登記工廠納管家數居全臺之冠，惟部分案件審查未臻嚴謹，或經查處與停止供水供電後仍違法營業等，有待研謀改善，以落實工廠管理輔導。

圖3  各市縣111年底既有低污染未登記工廠

申請納管情形

註：1.不含連江縣。

2.資料來源：整理自經濟部中部辦公室網站資料。

臺中市

8,290家

25.41％

彰化縣

6,683家

20.48％

新北市

4,121家

12.63％

高雄市

3,371家

10.33％

桃園市

3,132家

9.60％

臺南市

2,706家

8.29％

餘15市縣

4,322家

13.25％

臺中市政府為保障民眾安全及安寧，防止環境污染，依工廠管理輔導法積極推動「特定工廠登記」制度並輔導未登記工廠申請納管，截至111年底止，納管既有低污染未登記工廠計8,290家，居全臺第一，約占25.41％（圖3），並於111年度臺中市產業發展基金編列預算1,710萬餘元辦理未登記工廠管理輔導計畫，實現數2,422萬餘元。經查執行情形，核有：1.部分核准納管之未登記工廠位於農產業群聚地區，涉與規定不符；2.部分申請納管之未登記工廠經撤案、駁回或核准後註銷，涉有持續營業，且查無裁處紀錄；3.部分既有未登記工廠未於規定期限前申請納管及新增未登記工廠，未積極查處；4.遭勒令停工處分之未登記工廠違規行為仍持續存在，未積極查處；5.經依法執行停止供水、供電之未登記工廠，疑有擅自接電及違法轉接電之情事；6.已核准農業用電之農業用地經判定為違規使用，未依法恢復原狀等情事，經函請檢討改善。據復：1.刻正辦理納管核准撤銷作業；2.將辦理清查作業，如有違規將依規定辦理後續事宜；3.刻正建置未登記工廠管理系統，俟系統建置完竣後，將疑似名單與現有勘查資料比對，並依法辦理查處事宜；4.將俟未登記工廠管理系統建置完畢後，全面進行比對並加速進行複查；5.將針對疑似復工之工廠進行清查；6.將針對農地違規使用土地排入勘查清單，並依規定辦理。

（七）積極爭取前瞻基礎建設計畫經費，落實國家級臺三線客庄浪漫大道政策，惟部分歷史建築修復未全程監督、施工人員未具專業資格，及環境營造提升計畫營運不符預期效益等，亟待檢討改善，以發揮經費效益。

臺中市政府所屬相關機關配合客家委員會國家級臺三線客庄浪漫大道政策106年推動「客家文化生活環境營造計畫」，所定以桃竹苗中之臺三線及周邊地區為示範軸帶，擘劃客庄未來發展，積極爭取中央政府前瞻基礎建設第1期及第2期計畫之「客家浪漫臺三線計畫」經費補助，臺中市政府計辦理18案，核定總經費3億4,330萬餘元。經查執行情形，核有：1.歷史建築原東勢公學校宿舍修復暨再利用工程，未落實全程監造作業，肇致具保留價值之歷史建材未妥善保存而逕為拆除，及未完成變更設計議價程序即同意先行施作，以及廠商反映變更設計編列工項單價未盡合理，衍生履約爭議，影響計畫執行進度；2.歷史建築萬選居修復工程，契約未妥為規範施工人

臺中客家故事館

員專業資格，任由未具傳統匠師資格人員施工；3.臺中客家故事館營運效益遠不如預期，允宜研議改善並朝財務自主、永續經營妥為規劃營運；4.辦理東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫，111年度僅9萬6千餘人次參觀，未達成目標數25萬人次，允宜積極研謀善策，以提升遊客參訪意願，促進周邊經濟效益，發揮政府投入資源成效；5.辦理大甲區孟春客庄聚落至日南驛站生活街區及東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫，未妥為監督廠商維護作業，致部分設施損壞未修復；6.客家事務委員會接管市定古蹟詔安堂近8年，尚未籌得修復再利用經費，影響古蹟之保存等情事，經函請檢討改善。據復：1.將積極督促監造單位確實落實全程監造，並加強履約管理及完備變更設計議價程序，避免類似缺失發生；2.爾後辦理古蹟修復工程，將文化部認定傳統匠師資格審查作業要點納入招標資料要求施工人員之專業能力；3.將評估標租等合適營運方式，以期活絡空間，永續經營；4.將致力以活動營造、推廣客家文化園區亮點，提升觀光參訪意願；5.損壞設施已進行修復，爾後將督促廠商加強維護園區設施及景觀綠美化；6.將持續爭取經費辦理修復再利用。

（八）補捐助民間團體金額持續上升，並善用系統管制及審核，惟部分補捐助案件核銷未臻妥適及漏未公布等，亟待檢討改善，以健全制度。

圖4  臺中市政府對國內民間團體補（捐）助金額

資料來源：整理自107至111年度臺中市總決算。

千元

年度

臺中市政府近5年度（107至111年度）對國內民間團體補（捐）助金額由107年度之17億8,096萬餘元逐年上升至111年度之31億6,031萬餘元（圖4）；並為加強對民間團體及個人補（捐）助案件經費支用情形之考核及管制，訂定「臺中市政府各機關對民間團體及個人補（捐）助經費處理原則」，並自110年1月1日起將補（捐）助資訊納入行政院主計總處之民間團體補（捐）助系統（CGSS），以加強審核補（捐）助經費。經查執行情形，核有：1.部分民間團體受補（捐）助經費結餘款未按規定繳回；或原核定部分補助，核銷卻為全額補助；2.部分機關補（捐）助案件資訊未詳實登載於CGSS系統，影響案件之審核及管制；3.111年度有13個機關未將民間團體補（捐）助資訊按季公開於官網，不利補助資訊透明化，保障民眾知的權利；4.部分機關訂定補（捐）助民間團體作業規範，未參酌臺中市政府規定民間團體應遵守事項等情事，經函請檢討改善。據復：1.將追繳溢領補助款、釐正誤植資訊，且爾後注意依規定辦理；2.將查明原因並補登更正，嗣後依規定確實登錄系統，避免類此情形發生；3.業依規定將補（捐）助民間團體相關資訊上網公告；4.將檢討現有機制並研討增修規範，以周全審核作業。

（九）辦理原住民住宅業務提供配住，惟花東新村及自強新村未研訂空戶配住申請規定及成立共同管理組織等，有待研謀改善，以維護原住民族權益。

表9  111年底花東新村及自強新村配住情形

|  |  |  | 單位：戶 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原住民聚落住宅 | 總戶數 | 已核定配住 | 待配住 |
| 霧峰花東新村 | 46 | 43 | 3 |
| 太平自強新村 | 49 | 47 | 2 |

資料來源：整理自臺中市政府原住民族事務委員會提供資料。

原住民族事務委員會辦理經濟弱勢原住民建購、修繕住宅補助等住宅業務，並為協助管理霧峰區花東新村46戶、太平區自強新村49戶之原住民聚落住宅，訂有臺中市霧峰區花東新村及太平區自強新村使用管理要點，另辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫，補助建購34戶、修繕33戶，111年度編列預算2,057萬餘元，決算數1,251萬餘元。經查原住民住宅業務執行情形，核有：1.尚未研訂花東新村及自強新村之空戶配住申請作業規定，致仍有5戶閒置未辦理遞補作業（表9）；2.花東新村及自強新村尚未成立共同管理組織、設置共管帳戶及訂定管理公約，作為管理依據；3.花東新村間有走廊、梯間堆置雜物，允宜注意是否影響公共安全；4.多功能服務中心使用管理辦法未妥為規範因不可抗力原因無法使用之水電費及清潔費退費機制，影響其權益；5.原住民族委員會補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅作業要點規範不得以配偶、直系親屬及兄弟姐妹為買賣對象，惟其申請文件內容無法檢核買賣對象關係等情事，經函請檢討改善。據復：1.將依據臺中市霧峰區花東新村及太平區自強新村使用管理要點研訂配住作業程序，以利辦理空戶遞補作業；2.積極輔導及督促成立共管組織並依要點設置共管帳戶；3.加強管理並落實公共區域空間整潔，保障公共安全；4.將依建議研擬妥善退費機制；5.已建議原住民族委員會修正申請文件，以使民眾明確知悉規定。

（十）積極配合行政院推動地方創生計畫，解決城鄉發展失衡問題，惟部分人口持續減少及高齡化行政區尚未提案，部分案件民間投資占比偏低等，允宜檢討改善。

表10  臺中市截至111年底修改中地方創生提案預計經費

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 行政區 | 地方創生計畫名稱或計畫主題 | 預計經費來源 |  |  | 民間 投資比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合計 | 中央及地方政府經費 | 民間 投資 |  |
| 合計 |  |  | 160,446 | 127,171 | 33,275 | 20.74 |
| 1 | 霧峰區 | 霧峰先驅之城品牌發展地方創生計畫 | 38,060 | 33,660 | 4,400 | 11.56 |
| 2 | 后里區 | 都市循環經濟協力有G農村創生計畫 | 48,000 | 28,000 | 20,000 | 41.67 |
| 3 | 中西區 | 舊城三生博物館，中西共好創生 | 26,365 | 22,140 | 4,225 | 16.03 |
| 4 | 大安區 | 大安品牌推動產業創生新軸線 | 26,650 | 23,000 | 3,650 | 13.70 |
| 5 | 新社區 | 森林水域—白冷圳水流域職人村落 | 21,371 | 20,371 | 1,000 | 4.68 |

資料來源：整理自臺中市政府研究發展考核委員會提供資料。

臺中市政府為配合行政院推動地方創生計畫，解決城鄉發展失衡問題，成立地方創生專案管理平臺，以整合公私部門資源，輔導各行政區提出創生事業計畫及宣導地方創生執行成果等，並設立地方創生專案管理平臺，以整合各機關資源及輔導地方提出創生事業計畫，110及111年度委託廠商辦理110年臺中市加速推動地方創生計畫（110－114）及臺中市111年地方創生整合性推動計畫，決標金額分別為300萬元及280萬元。截至111年底止，臺中市地方創生提案計畫計9案，其中3案計畫已獲國家發展委員會（下稱國發會）核定、5案計畫經國發會審查後修改中、1案仍在提案階段尚未提報審查。經查執行情形，核有：1.地方創生專案管理平臺已成功媒合大學協助區公所辦理地方創生事業，惟尚有東勢等5個行政區人口持續減少並高齡化，且弱勢戶數比率高於全市平均，並無地方創生提案；2.地方創生政策推動已4年，僅3案經國發會審查通過並執行中，居有提案17個市縣之第12，允宜持續透過地方創生專案管理平臺，及善用中央建置之專家團隊，協助輔導區公所提案，以提升地方創生提案量能，加速推動地方創生進度；3.部分修改計畫中之地方創生案件，所需預計經費由民間投資占比偏低（表10），允宜賡續引入企業資源，鼓勵在地企業參與地方創生計畫，以利地方創生事業永續發展；4.研究發展考核委員會官網地方創生專區資訊，未妥為揭露地方創生辦理進度及成果，不利民眾了解施政成果等情事，經函請檢討改善。據復：1.主動協助有意投入地方創生之區公所提案，目前已有太平區及豐原區公所有意願進行提案，專管平臺刻正協助提案單位修正及完善計畫內容；2.賡續善用中央及地方專業輔導團諮詢協助，視各項事業提案需求，適時借助國發會地方創生中區輔導中心給予相關的協助，加速地方創生工作執行；3.持續透過專業團隊輔導及大學社會責任實踐計畫（University Social Responsibility,USR）結合區公所與當地需求，媒合企業投資地方產業，創造就業機會，促進人口回流；4.業將中央工作會議審議通過之地方創生計畫推動進度及歷年成果等相關資訊公開於官網，增進民眾對地方創生事業之了解。

（十一）積極爭取前瞻基礎建設計畫特別預算，增加公共停車位及營造文化生活圈，惟部分計畫執行進度延宕，或完工後未即開放使用及設備閒置等，有待檢討改善積極辦理，以提供市民停車及文化休閒去處。

北屯區舊社停車場立體化興建工程

（圖片來源：臺中市停車管理處提供）

臺中市政府為改善市區停車不易問題及營造大臺中文化生活圈，積極爭取中央前瞻基礎建設計畫特別預算－城鄉建設類經費計105億3,022萬餘元。經查執行情形，核有：1.臺中大車站計畫－立體停車場暨轉運中心新建工程案，因主辦機關權屬未及早確定，致計畫進度延宕逾2年；2.北屯區舊社停車場立體化興建工程，截至111年底，工程已完工，惟因未完成變更設計議價作業，致無法辦理驗收作業，影響開放使用期程；3.沙鹿區沙田路立體停車場新建工程完工後委外營運，惟車牌辨識進出管制設備、繳費機等設施不符合營運廠商使用而閒置，致生不經濟支出，嗣後規劃設計時允宜考量由政府先行興建之妥適性；4.停車管理處辦理各停車場工程，不同工程之契約編列有價土石方販售所得之營業稅有內含或外加方式，未能一致；5.文化資產處辦理考古遺址出土遺物典存庫房修復再利用工程及空間建置案，部分外聘委員審查結構補強方案前後意見不一，致停工5個月，及依原委員意見修改之設計成果廢棄不用等情事，經函請檢討改善。據復：1.爾後類似案件將簽請市政府指定主辦機關，並依照雙方共同研擬之合作機制推動計畫，以免再發生相同情事，影響計畫推動期程；2.設計監造單位已重新提送變更設計，將儘速辦理議價；3.經檢討自112年度起，新建停車場案車牌辨識進出停車管理設備、繳費機等，將交由日後營運廠商自行施設；4.爾後類似工程案件，有價土石方販售所得項目之單價分析表內將明列營業稅；5.未來將注意審查立場一致性，避免衍生停工等情事。

六、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告列重要審核意見9項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者3項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者6項（表11），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見3項通知檢討改善。

表11　110年度審核報告所列臺中市政府主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）積極推動各項市政業務，歲入歲出相抵產生賸餘，惟保留非營業特種基金賸餘繳庫數金額龐鉅，且未先執行以前年度保留應繳庫數，又專案保留及以前年度應收（付）保留款未結清金額仍高，允宜積極執行保留應繳庫預算，並強化預算編列及執行能力，提升預算執行效能。 | 因111年度歲入歲出決算產生短絀，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（ㄧ）」。 |
| （二）賡續推動開源節流方案，連續2年度產生歲計賸餘，開源節流已見成效，惟公共債務未償餘額及累計短絀金額仍龐鉅，須待未來年度賸餘填補，允宜積極籌謀因應，俾利財政永續發展。 | 因開源績效考評等第下降，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（二）」。 |
| （三）為落實市長政見及提升施政績效，列管12大施政發展策略及臺中市永續發展目標行動方案暨重要施政計畫，惟部分計畫與工程執行進度落後，或未達成預計目標，有待檢討改善，以打造臺中市成為接軌國際的幸福永續城市。 | 因部分標案未能如期完成，執行進度仍落後，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（三）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）中區具有人文、歷史、老建築等傳統文化價值優勢，惟經濟活動逐漸沒落，人口逐漸外移，亟待整合跨局處資源並訂定相關法令規章，以活絡中區經濟，達成復甦中區之施政目標。 |  |
| （二）各機關運用多元媒體通路辦理政策宣導，惟政策宣導經費未明確編列，及未按月公布政策宣導案件執行情形，不利各界監督，允宜研謀改善。 |  |
| （三）積極推動城市數位治理，提供民眾便捷市政服務，臺中市資料開放經中央評比成績優異，惟未善用搭乘市區公車交通大數據資料進行旅次分析，部分開放資料集品質不良且未定期更新，允宜研議改善。 |  |
| （四）持續配合中央推展原住民族長期照顧—文化健康站實施計畫，惟部分行政區尚未設立文化健康站，或部分文化健康站未落實契約規定，亟待積極輔導改善，以完善原住民族長者照顧服務，營造在地安老之樂齡環境。 |  |
| （五）積極爭取前瞻基礎建設計畫經費，辦理公有建築耐震能力評估及補強重建，惟尚有未辦理初步評估或詳細評估作業，耐震能力不足者尚未完成補強或拆除作業，有待積極辦理，以維公共安全。 |  |
| （六）督導和平區公所推動疏散避難收容安置等災害緊急應變及整備措施，訂有地區災害防救計畫及民生物資整備計畫，惟防救災設備及災害救濟物資管理暨避難收容處所環境安全檢核作業未臻周妥，亟待研謀改善。 |  |

參、臺中市政府民政局主管

臺中市政府民政局主管包括臺中市政府民政局、臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所、臺中市生命禮儀管理處及中區、東區、西區、南區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、后里區、神岡區、大雅區、潭子區、大里區、霧峰區、太平區、烏日區、清水區、梧棲區、大甲區、沙鹿區、外埔區、大安區、龍井區、大肚區、東勢等26個戶政事務所，共29個機關，掌理各區之區里行政、自治業務、選舉業務、禮俗宗教、戶政業務、兵員徵集、勤務管理、孔廟忠烈祠管理維護及殯葬管理等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定相關附表及各項差異之原因分析，請參閱審核報告參考資料；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、陸、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫78項，下分工作計畫81項，包括推動跨區便民服務措施、強化基層組織、推行守望相助工作、提升各區里活動中心管理及使用、輔導宗教團體各項業務、開辦新住民生活適應輔導班、辦理道路命名及門牌整編作業、辦理役男兵籍調查等相關業務、舉辦各項祭典活動、改善殯葬環境與設備等重要施政項目。其中已執行完成者75項，尚在執行者6項，主要係北屯區第28公墓新建納骨塔雜項工程等尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數5億4,362萬餘元，經追加預算509萬餘元，合計5億4,871萬餘元，決算審核結果，審定實現數6億8,558萬餘元，應收保留數267萬餘元，主要係違反傳染病防治法之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為6億8,825萬餘元，較預算增加1億3,954萬餘元（25.43％），主要係場地設施使用費收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計190萬餘元，決算審核結果，審定實現數128萬餘元（67.06％）；應收保留數62萬餘元（32.94％），主要係違反傳染病防治法之罰鍰仍待收繳。

3.歲出原編列預算數20億682萬餘元，經追加預算4億5,398萬餘元，並因補助和平區公所辦理竹林公墓多元葬法改善計畫所需經費等事由，動支第二預備金1,667萬餘元，暨因人事費不足事由，動支調整公務員工待遇準備3,320萬餘元，合計25億1,069萬餘元，決算審核結果，審定實現數22億1,585萬餘元（88.26％），應付保留數8,911萬餘元（3.55％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為23億496萬餘元，預算賸餘2億572萬餘元（8.19％），主要係補助計畫經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計1億3,805萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億2,159萬餘元（88.08％）；減免（註銷）數543萬餘元（3.94％），主要係營繕工程結餘；應付保留數1,102萬餘元（7.99％），主要係外埔區第二示範公墓增設骨灰（骸）存放設施工程等尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.積極推動里鄰編組、區域調整及建構區里服務系統，以回應市民需求，惟部分里鄰長服務戶數及人口數差異懸殊，及部分區公所未依限陳報區政管理系統查報案件等，有待積極檢討改善，以增進為民服務效能。

| 表1 111年底臺中市里戶數及人口 數最多及最少比較 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：戶、人、倍 |  |  |  |
| 行政區 | 里名 | 戶數 | 人口數 |
| 北屯區 | 廍子里（A） | 9,856 | 22,619 |
| 清水區 | 南社里（B） | 4,471 | 12,966 |
|  | 中興里（C） | 171 | 462 |
| 跨區倍數（A/C） |  | 58 | 49 |
| 同一行政區倍數（B/C） |  | 26 | 28 |
| 資料來源：整理自臺中市政府民政局網站資料。 |  |  |  |

| 表2 111年底臺中市行政里戶數超逾上限情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：個、％ |  |  |  |  |  |
| 序號 | 行政區 | 總里數 | 超逾4,000戶上限 |  |  |
|  |  |  | 里數 | 比率 | 里名 |
| 1 | 北屯區 | 42 | 9 | 21.43 | 仁和里、仁美里、水景里、后庄里、和平里、松竹里、軍功里、舊社里、廍子里 |
| 2 | 南屯區 | 25 | 5 | 20.00 | 三和里、文山里、南屯里、惠中里、豐樂里 |
| 3 | 大里區 | 27 | 5 | 18.52 | 永隆里、東湖里、金城里、新里里、瑞城里 |
| 4 | 豐原區 | 36 | 3 | 8.33 | 北陽里、社皮里、南陽里 |
| 5 | 潭子區 | 16 | 3 | 18.75 | 東寶里、福仁里、潭陽里 |
| 6 | 南區 | 22 | 2 | 9.09 | 樹義里、樹德里 |
| 7 | 西屯區 | 39 | 2 | 5.13 | 永安里、惠來里 |
| 8 | 清水區 | 32 | 1 | 3.13 | 南社里 |
| 9 | 烏日區 | 16 | 1 | 6.25 | 九德里 |
| 10 | 太平區 | 39 | 1 | 2.56 | 新高里 |
| 資料來源：整理自臺中市政府民政局提供資料。 |  |  |  |  |  |

民政局依據「臺中市里鄰編組及區域調整自治條例」，積極推動里鄰編組、區域調整作業及建構區里服務系統，以迅速回應市民需求。截至111年底止，臺中市計有29個行政區、625里、12,518鄰（不含6個空鄰）、103萬餘戶及總人口數281萬餘人。經查執行情形，核有：（1）各里鄰長服務之戶數及人口數差異懸殊（表1），影響為民服務品質，允宜妥適調整里鄰行政區域範圍，合理配置里鄰服務資源；（2）臺中市里鄰編組及區域調整自治條例係以「交通便利」及「人口密集度」作為里鄰劃分標準，自104年後未再修正，未能因應現行密集式大樓住宅型態妥為修訂里鄰劃分標準，致部分里鄰戶數超逾標準4,000戶數上限甚多（表2），允宜重新評估劃分標準，作為合理劃分里鄰之準據；（3）23個區公所未依限陳報區政管理系統各類建議之查報案件月報統計表，允宜督促檢討並強化督導管理措施，提升案件執行效能等情事，經函請檢討改善。據復：（1）預計113年底完成里鄰編組調整作業，114年開始實施；（2）未來將依地方需求進行檢討；（3）將加強督導改善，後續研議將區政系統查報案件辦理情形列入民政業務考核項目。

2.生命禮儀管理處接管台中寶山紀念墓園納骨塔（櫃）位及土地持分，僅使用1位及土地持分均已出售，大量塔（櫃）位長期閒置等，亟待積極檢討改善，並確保使用權，以免造成日後處理糾紛。

台中寶山紀念墓園外觀

生命禮儀管理處於103年5月26日承接前臺中縣潭子鄉公所於93年12月接受「松柏園花園公墓（現名為台中寶山紀念墓園，下稱寶山墓園）」部分所有權人捐贈之納骨塔（櫃）位2,653個及其土地持分產權，除於99年間受理使用1個塔（櫃）位外，截至111年底止，尚餘2,652個塔（櫃）位未曾開放使用或出售。經查寶山墓園納骨塔（櫃）位經營管理情形，核有：（1）接管民眾捐贈寶山墓園納骨塔（櫃）位財產未積極處理，長達8年餘未積極辦理標售，致無塔（櫃）位出售，允應研謀改善，以提升公產管理效能；（2）部分納骨塔（櫃）位之永久使用權狀轉讓登記表印有「權狀須持有土地持分權狀方為有效」，惟其土地持分早於108年間即已完成標售，且納骨塔（櫃）位永久使用權狀尚未由新接管寶山墓園之業者完成轉讓登記用印，衍生永久使用權狀效力疑義，允應研謀改善措施，以免後續發生納骨塔（櫃）位出售使用權糾紛；（3）納骨塔（櫃）位財產使用權，未辦理財產列帳管理；（4）保管納骨塔（櫃）位永久使用權狀，未隨時注意保管狀況，致權狀實際存放地點與產籍登記資料不符；（5）年度歲入預算未編列寶山墓園納骨塔（櫃）位使用權標售科目，即辦理財產標售事宜等情事，經函請查明妥處。據復：（1）已召開會議規劃後續開放使用事宜；（2）經與寶山墓園經營業者召開會議研商，雙方權利義務尚待確認；（3）督促同仁儘速辦理；（4）將確實妥存權狀資料以供查驗；（5）將遵循法令規定之執行程序辦理財產處分。

（四）110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度總決算審核報告列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

表3  110年度審核報告所列臺中市政府民政局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.持續辦理臺中市門牌汰舊換新作業，惟仍有半數以上門牌未換新，及門牌編釘規費已逾6年餘未隨成本上升調整，及部分門牌已製作未張貼，亟待研謀改善。 |  |
| 2.積極推動新住民照顧與輔導措施，設置新住民藝文中心營造文化交流專屬空間，惟參觀人數與研習教室使用率逐年降低，及志工人數逐年減少，允宜檢討改善。 |  |
| 3.積極推廣紙錢集中燃燒政策，並訂定宗教場所低碳認證辦法推動減碳工作，打造低碳清淨環境，惟未達成預計減量目標，逾8成立案寺廟尚未申請認證，允宜加強宣導與推動。 |  |
| 4.為營造在地向心力，設置里活動中心提供民眾活動使用，惟自動體外心臟電擊去顫器（AED）設置數量偏低及管理與人員訓練未臻周妥，有待研謀改善。 |  |

肆、臺中市政府財政局主管

臺中市政府財政局主管僅臺中市政府財政局1個機關，掌理臺中市政府財務收支管理、菸酒管理、基層金融輔導、公產管理及開發暨市庫集中支付等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定相關附表及各項差異之原因分析，請參閱審核報告參考資料）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫4項，下分工作計畫10項，包括提升庫款集中支付管理品質及服務效能、強化市府整體財務管理、有效管理市有財產，及辦理菸酒法令宣導等重要施政項目，均已執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數446億7,301萬餘元，經追加預算57億6,388萬餘元，合計504億3,690萬元，決算審核結果，審定實現數521億5,691萬餘元，應收保留數76億7,312萬餘元，主要係財政部國庫署核撥之中央普通統籌分配稅款尚未撥入市庫；合計決算審定數為598億3,003萬餘元，較預算增加93億9,313萬餘元（18.62％），主要係財政部國庫署核撥之中央普通統籌分配稅款較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計1億5,663萬餘元，決算審核結果，審定實現數7,244萬餘元（46.25％）；減免（註銷）數5,327萬餘元（34.01％），主要係註銷已取得執行憑證之應收行政罰鍰；應收保留數3,091萬餘元（19.74％），主要係違反菸酒管理法之罰鍰仍待收繳。

3.歲出原編列預算數10億4,867萬餘元，經追加預算6,000萬元，並因人事費不足事由，動支調整公務員工待遇準備204萬餘元，合計11億1,071萬餘元，決算審核結果，審定實現數8億263萬餘元（72.26％），決算審定數為8億263萬餘元，預算賸餘3億807萬餘元（27.74％），主要係借款利率實際升息幅度小於預期而減少債務付息之結餘。

4.以前年度歲出轉入數計77萬餘元，決算審核結果，審定實現數77萬餘元（100.00％）。

（三）融資調度之審核

1.債務之舉借預算數1,125億9,830萬餘元，決算審核結果，修正減列保留數7億9,300萬餘元，係配合歲入歲出之修正，減列待舉借數，審定實現數840億元（74.60％），保留數18億5,563萬餘元（1.65％），係為配合未來各項經費需求，仍須保留於以後年度繼續執行；合計決算審定數為858億5,563萬餘元，較預算減少267億4,267萬餘元（23.75％），主要係配合歲入歲出短絀調整減少債務之舉借。

2.債務之償還預算數1,030億元，決算審核結果，審定實現數840億元（81.55％），較預算減少190億元(18.45％)，主要係配合歲出經費支用之需要，減少債務之償還。

3.債務之舉借以前年度轉入數計152億1,226萬餘元，決算審核結果，未結清數152億1,226萬餘元（100.00％），係為支應以前年度總預算歲出保留經費需求，仍須保留融資預算於以後年度繼續執行。

（四）重要審核意見

1.公共債務未償餘額上升，及向特種基金與專戶調度金額持續攀升，鑑於前瞻基礎建設計畫須編列地方自籌款，營建成本及借款利率大幅上升，未來財政負擔更加沉重，亟待妥善管控債務，確保財政長期穩健。

| 表1 臺中市政府公共債務未償餘額 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位：新臺幣千元 |  |
| 年底 | 公共債務未償餘額 （3）=（1）+（2） | 1年以上公共債務未償餘額 （1） | 未滿1年公共債務未償餘額 （2） |
| 107 | 125,824,416 | 102,361,249 | 23,463,167 |  |
| 108 | 131,614,530 | 107,212,262 | 24,402,268 |  |
| 109 | 124,526,318 | 107,212,262 | 17,314,056 |  |
| 110 | 117,632,788 | 107,212,262 | 10,420,526 |  |
| 111 | 119,035,638 | 109,067,895 | 9,967,742 |  |
| 資料來源：整理自107至111年度審核報告。 |  |  |  |  |

| 表2 六都111年度債務管理績效 |  |
| --- | --- |
|  | 單位：分 |
| 直轄市別 | 考核分數 |
| 桃園市 | 96.1 |
| 臺南市 | 91.6 |
| 臺北市 | 89.5 |
| 高雄市 | 88.4 |
| 臺中市 | 85.7 |
| 新北市 | 80.8 |
| 資料來源：整理自中央主管機關111年度各直轄市及縣市財政績效與年度預算編製及執行面向之考核結果表。 |  |

臺中市公共債務未償餘額負擔沉重，迭經本處函請檢討改善，據復將嚴守財政紀律，厲行撙節經費，多元籌措財源，增裕庫收。案經追蹤結果，截至111年底止，臺中市1年以上公共債務未償餘額決算審定數為1,090億6,789萬餘元（包含保留數170億6,789萬餘元），未滿1年公共債務未償餘額99億6,774萬餘元，合計1,190億3,563萬餘元（表1），較110年底增加14億284萬餘元，約1.19％；111年度經中央考核「年度債務管理績效」1項評列85.7分，居六都第5（表2）。經查公共債務管理情形，核有：（1）截至111年底止，公共債務未償餘額決算合計數1,190億3,563萬餘元，若參考國際貨幣基金組織（IMF）定義，再加計普通基金自償性債務60億元及非營業特種基金自償性債務餘額394億8,500萬元，合計1,645億2,063萬餘元，較110年底增加65億3,904萬餘元，約4.14％，

億元

資料來源：整理自臺中市政府財政局提供資料。

| 更加沉重；另尚有未列入公共債務法債限規範之未來或有給付責任事項，包括積欠應行負擔退休公教人員優惠存款差額利息等計1,149億7,774萬餘元（較110年底減少20億3,348萬餘元）；另調度納入集中支付之各特種基金與機關專戶餘額265億2,791萬餘元（不含已納入集中支付之臺中市地方教育發展基金餘額88億3,124萬餘元），較110年底增加88億2,724萬餘元，約49.87％，為近5年度（107至111年度）最高（圖1）；又截至111年底止，獲中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算核定須地方自籌款18億8,153萬餘元仍須以後年度籌措財源支應；另外規劃中重大公共建設如捷運路線、臺灣智慧營運塔等興建期程遲延，營建成本大幅上漲，加重未來財政負擔。為免公共債務未償餘額影響長期財政穩健，允應加強辦理開源節流措施，強化財政紀律，妥善管控債務，以確保財政永續穩健；（2）近3年度（109至111年度）公共債務 表3 公共債務未償餘額實際數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位：新臺幣千元、％ |  |
| 年底 | 公共債務未償餘額實際結欠數 | 增減情形 |  |
|  |  | 金額 | 比率 |
| 109 | 115,314,056 | 5,411,788 | 4.92 |
| 110 | 108,420,526 | - 6,893,529 | - 5.98 |
| 111 | 107,967,742 | - 452,784 | - 0.42 |
| 註：1.108年底公共債務未償餘額實際結欠數為1,099億226萬餘元；債務增減情形係與上年底相較。 2.資料來源：整理自臺中市政府提供資料。 |  |  |  |

未償餘額實際結欠數（不含非營業特種基金舉借債務），自109年底之1,153億1,405萬餘元，下降至111年底之1,079億6,774萬餘元（表3），鑑於中央銀行自111年來至112年3月已多次調升政策利率，市場借款利率隨之調升，債務利息將大幅增加，亟待研謀靈活財務資金調度善策，以降低債務利息支出等情事，經函請檢討改善。據復：（1）嗣後本量入為出、零基預算精神籌編預算，將積極落實各項開源節流措施，厲行撙節經費，多元籌措財源，增裕庫收；（2）嗣後將賡續配合市庫資金存、流量變動情形，積極運用各項財務調度措施，靈活統籌資源，以減輕市庫利息負擔。

2.積極推動促參案件，引進民間資金與專業能力，提升公共服務量能及品質，惟案件管控未臻周妥及部分案件執行進度不符預期等，有待檢討改善，加速促參作業。

臺中市政府為推動及協調民間參與公共建設業務，於100年6月訂定「臺中市政府促進民間參與公共建設推動委員會設置要點」，藉由引進民間資金挹注公共建設，減輕政府財政負擔，並結合企業財務成本管理及經營創意與效率，以提升公共服務品質。截至111年底止，由財政局列管各機關辦理促進民間參與公共建設案件（下稱促參案件）計102件，其中已簽約69件，民間預計投資金額計474億3,484萬餘元，餘33件尚在辦理促參招商前置作業階段。經查促參案件督導及執行情形，核有：（1）擬同意終止或解除契約之促參案件事前未通報促進民間參與公共建設推動委員會，不利促參案件推動及管制；（2）部分促參案件前置作業階段執行進度未如預期，影響招商期程與預期效益；（3）訂定促參獎勵金支用原則，以提升機關推動誘因，惟未配合財政部相關規定修正等情事，經函請檢討改善，以落實107年12月14日臺灣永續發展目標核心目標17揭示：「建立多元夥伴關係，協力促進永續願景。」據復：（1）嗣後各案件倘有停止辦理、契約解除或終止情形時，由被授權執行機關簽報核定後提報委員會，解除案件列管，以提升執行效率；（2）將於促參推動委員會加強管控落後案件之執行進度，以督促案件加速進行；（3）已修正獎勵金支用原則並更名為「臺中市政府辦理民間參與公共建設案件獎勵金支用原則」。

3.持續辦理被占用房地清理作業，被占用房屋已大幅減少，維護公產權益，惟被占用土地面積增加，部分被占用經7年未查明占用人，部分職務宿舍或閒置或低度利用等，有待檢討改善，以提升公產使用效益。

臺中市政府所屬各機關持續辦理被占用房地清理作業，以維護公產權益，惟被占用土地面積增加，迭經本處函請檢討改善，據復按季召開被占用公有房地排除督導小組專案處理會議，逐案檢討並函請占用人騰空返還或持續追收使用補償金至排除占用完竣。案經追蹤結果，截至111年底止，市政府經管公務用、公共用及非公用房地被占用土地面積計31萬4千3百餘平方公尺，較110年底增加2千6百餘平方公尺（0.86％），主要係積極清查新發現占用所致，帳面價值為4億3,569萬餘元（表4）；房屋部分則減少177平方公尺（42.22％）。經查公有房地經營管理情形，核有：（1）公有房屋被占用件數已見減少，惟仍有新增被占用公有土地，被占用面積增加，允宜督促各管理機關加強巡查及清理收回作業；（2）部分市有土地上存有私人建築物及果樹已逾7年仍未查明占用人追溯收取使用補償金；（3）部分職務宿舍或閒置或低度利用，最長達2年餘，允應研謀提升使用效能；（4）部分市有非公用土地出借已4年餘，與臺中市市有財產管理自治條例規定不合等情事，經函請檢討改善。據復：（1）按季召開市有房地被占用處理情形專案會議，逐案檢討各機關處理進度及使用補償金收取情形，並加強巡查及清理收回作業；（2）將積極查找占用人，依規辦理收取使用補償金；（3）賡續宣導同仁申請借用職務宿舍，以提高住宿使用率；（4）已請地政事務所勘測被借用市有土地，將依勘測結果及使用現況請借用人承租土地，並

表4　市有房地被占用清理情形

單位：平方公尺、新臺幣千元

| 項目 | 截至110年12月31日止 |  | 111年度清理減少 |  | 111年度增加 |  | 截至111年12月31日止 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面積 （A） | 帳列價值 （B） | 面積 （C） | 帳列價值 （D） | 面積 （E） | 帳列價值 （F） | 面積 （H=A-C+E） | 帳列價值 （I=B-D+F） |
| 合計 | 312,132.44 | 421,765 | 6,741.91 | 8,944 | 9,231.38 | 22,875 | 314,621.91 | 435,695 |
| 土地 | 311,713.24 | 421,764 | 6,564.91 | 8,944 | 9,231.38 | 22,875 | 314,379.71 | 435,694 |
| 房屋 | 419.20 | 0.9 | 177.00 | 0.1 | － | － | 242.20 | 0.8 |

註：1.110年底土地帳列價值依111年度公告地價調整。

2.資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

研議檢討修正臺中市市有財產管理自治條例。

（五）110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項（表5），經再研提審核意見2項通知檢討改善。

表5　110年度審核報告所列臺中市政府財政局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.財務管理及債務管理績效獲中央評為優等及甲等，公共債務已下降惟財政負擔依然沉重，庫款調節及公款支付未臻周妥，允宜持續改善，以確保財政永續。 | 因債務負擔依然沉重，仍待持續加強改善，業再研提審核意見詳「（四）重要審核意見1.」。 |
| 2.為促進市有土地有效運用，積極辦理市有非公用土地設定地上權開發，並持續辦理被占用房地清理作業，惟部分非公用土地之清查、市有土地管理作業未臻周妥，有待檢討改善，以提升公產使用效益。 | 因被占用土地面積較110年度增加仍待改善，業再研提審核意見詳「（四）重要審核意見3.」。 |

伍、臺中市政府教育局主管

臺中市政府教育局主管計有公務機關2個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定相關附表及各項差異之原因分析，附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、陸、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

臺中市政府教育局主管包括臺中市政府教育局、臺中市家庭教育中心等2個機關，掌理臺中市教育行政、家庭教育推廣活動等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫11項，下分工作計畫12項，包括補助教育行政及各校教學支出、各級學校教學繼續性工程及其他設備費、教職員退休及資遣、教職員及技工工友撫卹金、教職人員因公受傷、殘廢、死亡慰問金等各項經費、辦理家庭教育活動及提供家庭教育資源等重要施政項目，其中已執行完成者9項，尚在執行者3項，主要係教育部補助推動中小學數位學習精進方案尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數126億3,187萬餘元，經追加預算15億9,501萬餘元，合計142億2,689萬餘元，決算審核結果，審定實現數130億8,152萬餘元，應收保留數6億8,762萬餘元，主要係中央特別統籌分配稅款依計畫執行進度核撥；合計決算審定數為137億6,915萬餘元，較預算減少4億5,773萬餘元（3.22％），主要係中央特別統籌分配稅款依計畫實際需求核撥。

2.以前年度歲入轉入數計5億3,658萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億6,717萬餘元（49.79％）；減免（註銷）數2億6,736萬餘元（49.83％），主要係中央特別統籌分配稅款依計畫實際需求核撥；應收保留數205萬餘元（0.38％），主要係中央特別統籌分配稅款依計畫執行進度核撥。

3.歲出原編列預算數540億6,275萬餘元，經追加預算37億7,461萬餘元，並因人事費不足事由，動支調整公務員工待遇準備99萬餘元，合計578億3,837萬元，決算審核結果，審定實現數565億4,484萬餘元（97.76％），應付保留數6億8,934萬餘元（1.19％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為572億3,419萬餘元，預算賸餘6億417萬餘元（1.04％），主要係補助計畫經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計5億3,841萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億6,930萬餘元（50.02％）；減免（註銷）數2億6,736萬餘元（49.66％），主要係教育部國民及學前教育署補助辦理公立高級中等以下學校電力系統改善計畫經費結餘；應付保留數174萬餘元（0.32％），主要係教育部國民及學前教育署補助辦理推動偏鄉學校中央廚房計畫尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

臺中市政府教育局主管僅臺中市地方教育發展基金1個特別收入基金單位。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有高中及高職教育、國民教育、學前教育、特殊教育、社會教育、體育及衛生教育、其他教育、一般行政管理、建築及設備計畫等9項，實施結果，有一般行政管理計畫因用人費用依實際需求支用，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘7,878萬餘元，與預算短絀9億8,153萬餘元，相距10億6,031萬餘元，主要係政府計畫型補助收入增加，及一般行政管理計畫支出減少所致。

三、重要審核意見

（一）已訂定資通安全維護及稽核計畫，以符合行政院資通安全責任等級規定，惟間有高中職校務行政系統未向上集中管理、稽核比率偏低、稽核缺失未追蹤改善及部分學校一再發生資安事件等情事，亟待研謀改善，以降低資安風險。

| 教育局為符合行政院所定資通安全責任等級分級辦法規定，並依資通安全管理法規定，考量保管及處理之資訊種類、數量、性質、資通系統規模及性質等因素，分別訂定該局、所屬學校資通安全維護計畫及所屬機關（學校）資通安全稽核計畫，作為督導考核依據；111年度地方教育發展基金編列預算4,159萬餘元辦理資訊及學校資通安全管理業務，執行結果，決算數5,982萬餘元。經查執行情形，核有：1.部分公立高中職學校未將含學生個人資料之校務行政系統及學習歷程檔案模組向上集中管理儲存，未符合資通安全責任等級分級規定，存有資安風險；2.未全面規劃所屬機關及學校資通安全稽核作業之預定稽核期程，110至111年度合計稽核單位數偏低（表1）；3.未確實督導受稽核機關及學校提出改善報告及追蹤後續改善 表1 資通安全稽核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：個、校、園、％ |  |  |  |
| 教育局所屬 機關學校 | 111年度機關 （學校）數 （A） | 110至111年度稽核數 （B） | 稽核比率 （B/A×100） |
| 合計 | 350 | 5 | 1.43 |
| 家庭教育中心 | 1 | 1 | 100.00 |
| 高級中等學校 | 25 | 2 | 8.00 |
| 特殊學校 | 3 | － | － |
| 國民中學 | 67 | 1 | 1.49 |
| 國民小學 | 230 | 1 | 0.43 |
| 國民中小學 | 3 | － | － |
| 幼兒園 | 21 | － | － |
| 資料來源：整理自臺中市政府教育局提供資料。 |  |  |  |

情形，有待強化稽核作業規範；4.部分學校相同IP位址一再發生資安事件，資安通報及應變處理作業有待加強宣導訓練；5.該局所屬學校資通安全防護計畫內容與實務作業不符，有待檢討修正；6.稽核輔導結果發現有共同性缺失建議事項，未通報及督導其他學校參考辦理，以達擴散效果等情事，經函請檢討改善。據復：1.已核定辦理112學年度市立高級中等學校校務行政系統（含學生學習歷程系統）向上集中案；2.自112年起，規劃每年稽核50個單位，以利掌握所屬機關及學校資訊安全落實情形；3.已訂定稽核缺失改善追蹤表單，以完善整體稽核程序；4.將於網管會議及資安教育訓練宣導，並督促學校確實檢討，以降低資通安全風險；5.已依實際現況修訂；6.將彙整稽核所列共同性建議事項，請學校參考辦理。

（二）國民中小學辦理聘用代理代課教師，以因應少子女化趨勢，惟間有擔任行政職務、異動頻繁及未取得合格教師證書，影響教學穩定性等情事，有待加強改善，以維護學生學習權益。

| 表2 111學年度普通班代理代課教師 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人 |  |  |  |  |  |
| 學制 | 編制 教師員額 | 實際 聘用合計 | 專任 教師 | 代理 教師 | 代課 教師 |
| 國民小學 | 10,647 | 10,646 | 9,498 | 1,138 | 10 |
| 國民中學 | 5,196 | 5,195 | 4,480 | 687 | 28 |
| 註：1.資料基準日期：111年8月1日。 2.資料來源：整理自臺中市政府教育局提供資料。 |  |  |  |  |  |

教育局為因應少子女化趨勢可能衍生超額教師問題，控管專任教師缺額，由各學校改聘或共聘代理（課）教師，111學年度該局所屬國民小學及國民中學普通班聘用代理（課）教師1,148人（其中1位代理老師為共聘）及715人，分別占編制教師員額10,647人及5,196人之10.78％及13.76％（表2）。經查代理教師聘用情形，核有：1.部分學校連續2學年度由代理教師擔任行政職務，有違代理教師不得擔任行政職務之原則，影響校務穩定性；2.國民小學及國民中學聘用代理教師異動頻繁，致年資未滿2年者分別為450人（占39.54％）及294人（占42.79％）（圖1），其中23校逾7成代理教師於同學校年資未滿1年，影響教學穩定性；3.部分學校代理（課）教師數占編制教師員額逾3成，有違國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則規定代理教師占比8％內；4.

年資

註：1.資料基準日期：111年8月1日。

2.資料來源：整理自臺中市政府教育局提供資料。

部分學校聘用代理教師逾5成未取得合格教師證書等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續督導學校優先以正式教師擔任行政職務；2.將宣導學校持續關心代理教師教學活動；3.將視學校班級數增減情形，以甄選及介聘等方式補充正式師資，並提報師資培育公費生缺額，充實偏遠地區學校所需師資；4.將請學校鼓勵代理教師取得合格教師證書，並於取得證書前，優先指派其參與教學知能研習。

（三）持續辦理短期補習班學生交通車路邊臨檢工作，維護學童安全，惟部分補習班熱區未加強執行臨檢，或學生交通車車齡及駕駛人年齡不符規定等，允宜檢討改善，以保障學童安全。

| 表3 110至111年度短期補習班學生交通車 路邊臨檢情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：家、次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 | 行政區 | 設置 家數 | 臨檢 次數 | 序號 | 行政區 | 設置 家數 | 臨檢 次數 |
| 合計 |  | 2,084 | 195 | 15 | 烏日區 | 44 | － |
| 1 | 北屯區 | 265 | 15 | 16 | 東區 | 43 | 4 |
| 2 | 南屯區 | 234 | 20 | 17 | 后里區 | 39 | 5 |
| 3 | 西屯區 | 211 | 26 | 18 | 龍井區 | 30 | 3 |
| 4 | 大里區 | 174 | 13 | 19 | 神岡區 | 25 | 5 |
| 5 | 豐原區 | 155 | 6 | 20 | 大肚區 | 25 | 2 |
| 6 | 西區 | 137 | 24 | 21 | 霧峰區 | 25 | 2 |
| 7 | 太平區 | 126 | 6 | 22 | 梧棲區 | 25 | － |
| 8 | 北區 | 117 | 17 | 23 | 東勢區 | 15 | 2 |
| 9 | 南區 | 85 | 10 | 24 | 新社區 | 10 | － |
| 10 | 大雅區 | 66 | 9 | 25 | 中區 | 9 | － |
| 11 | 潭子區 | 62 | 11 | 26 | 外埔區 | 4 | － |
| 12 | 沙鹿區 | 59 | 4 | 27 | 石岡區 | 2 | 1 |
| 13 | 清水區 | 52 | 8 | 28 | 大安區 | 1 | － |
| 14 | 大甲區 | 44 | 2 |  |  |  |  |
| 註：1.資料截止日期：112年2月10日。 2.和平區無短期補習班。 3.資料來源：整理自臺中市政府教育局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

教育局為維護學生交通安全，會同公路監理機關（交通部公路總局臺中區監理所）及警察機關辦理短期補習班學生交通車聯合路邊臨檢工作；111年度經教育部補助於臺中市地方教育發展基金編列預算301萬餘元，辦理短期補習班公共安全輔導相關業務，決算數291萬餘元。經查執行情形，核有：1.截至112年2月10日止，轄區招收國民小學以下學生之短期補習班計2,084家，110及111年度辦理學生交通車聯合路邊臨檢工作計195次，惟部分短期補習班設置熱區未加強執行臨檢，或部分行政區尚未規劃臨檢（表3）；2.部分短期補習班學生交通車之車齡或駕駛人之年齡不符規定，未確實稽查並督促改善；3.110及111年度學生交通車聯合路邊臨檢不合格比率分別為95.83％及57.41％（圖2），其中部分短期補習班接送學童交通車屢經該局臨檢發現違規情事，惟相關學校未發現通報該局；4.部分短期補習班廣告招牌名稱與核准立案名稱不

資料來源：整理自臺中市政府教育局提供資料。

圖2　短期補習班學生交通車路邊臨檢不合格情形

符；5.臺中市補習班資訊管理系統，部分學生交通車基本資料未登錄駕駛人出生日期，無法驗證有無超逾規定年齡等情事，經函請檢討改善。據復：1.將調整學生交通車聯合路邊臨檢地點，並增設補習班熱區及尚未辦理之行政區；2.已盤點學生交通車備查資料，並督促稽查人員確實查核；3.已請各國民小學確實依臺中市政府教育局所屬國民小學學童課後委託接送管理要點辦理；4.將於稽查時輔導短期補習班業者依規定辦理；5.已將學生交通車備查基本資料登錄缺失事項修正完成。

（四）積極爭取前瞻基礎建設計畫經費，改善學校電力系統暨裝設冷氣，惟間有履約管理缺失，或用電契約容量未妥適，徒增電費等情事，有待檢討改進。

教育局為維護所屬學校校園用電安全，提供學生及教師舒適涼爽之學習及教學環境，積極向中央爭取前瞻基礎建設計畫特別預算「城鄉建設－公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫（109至111年）」經費，109至111年度於臺中市地方教育發展基金分別編列預算3,040萬元、30億3,836萬餘元、5億7,289萬餘元，合計36億4,166萬元，決算數27億6,365萬餘元。經查執行情形，核有下列情事：

1.校園電力系統改善工程履約管理作業間有缺失：教育局辦理市立高級中等以下學校電力系統改善，經中央核定工程總經費16億1,476萬餘元（中央補助88％），預計辦理300所學校電力系統改善，採群組方式由52所學校協助辦理工程採購，截至111年底止，均已完工並完成驗收結算，總金額14億2,535萬餘元。經查執行情形，核有：（1）部分工程之委託設計監造廠商未依契約規定金額投保專業責任險；（2）部分工程有工項數量錯誤或項目漏列，未依契約規定扣罰設計單位；（3）工程經費增加，致委託設計監造服務費較契約增加，未辦理增加金額之公告或彙送作業；（4）工程已完成驗收，仍未完成變更設計作業程序等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已扣減保險費差額及扣罰設計監造單位懲罰性違約金；（2）已扣罰設計監造單位違約金11萬餘元，爾後注意依契約規定辦理；（3）嗣後加強注意依規定辦理，避免類似情事發生；（4）爾後辦理類似案件，將請設計監造單位督促廠商於期限內提送相關資料，以符合變更程序規定。

2.校園冷氣使用管理情形，間有未通盤檢討用電契約容量，或財產登帳作業未周妥，或尚未修訂學生使用冷氣收費規定：中央核定補助臺中市公立高級中等以下學校裝設冷氣計20,950台，總經費9億5,391萬元（未調整追減經費及減徵貨物稅稅額，中央補助88％）。經查執行情形，核有：（1）部分學校部分月份用電最高需量逾經常契約容量1.1倍，或低於經常契約容量50％，致增加電費支出，允宜督促通盤檢討訂定最適契約容量，以節省電費；（2）部分學校列冷氣財產帳之金額，未扣除減徵貨物稅稅額；（3）未規範廠商回饋商品之登帳方式，致間有未登帳，或登帳方式與規定不合，不利財物管理；（4）部分學校未按教育部已補助冷氣電費及維護費配合修訂學生使用冷氣收費標準等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已請各學校檢討冷氣契約容量設置是否適宜，並向台灣電力股份有限公司申請變更契約容量；（2）已請各學校依規定辦理財產減值登記作業；（3）已請各學校將回饋商品依規定登入財產帳；（4）已請各學校修訂相關收費規定。

圖3  臺中市接受特殊教育學生人數

資料來源：整理自教育部109至111年度特殊教育統計 年報資料。

年度

（五）持續增設特殊教育班，完善學生適性教育環境，惟部分學校身心障礙類分散式資源班生師比超逾規定，或學生安置率低於全國平均值，或部分學校無障礙設施不足等，亟待檢討改進。

教育局依特殊教育法於臺中市高級中等學校以下各教育階段推動特殊教育業務，根據教育部統計資料，臺中市轄管學校設有特殊教育班之學校，自109年度306校增加至111年度320校，成長約4.58％，班級數自734班增加至755班，成長約2.86％，接受特殊教育學生自1萬4,879人增加至1萬7,132人（圖3），成長約15.14％，顯示對特殊教育之重視。經查執行情形，核有下列情事：

| 1.辦理特殊教育班設置及評鑑管理工作，間有國民小學及國民中學身心障礙類分散式資源班生師比超逾規定，或部分教師未取得特殊教育教師資格：該局為均衡調配教師人力，協助各學校辦理身心障礙學生教學輔導工作，於105年訂定臺中市身心障礙類特殊教育班教師人力資 表4 111學年度公立學校特殊教育班未取得特殊教育教師資格情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：班、人、％ |  |  |  |  |
| 學制 | 班級數 | 教師數 | 未取得 資格數 | 比率 |
| 學前教育 | 76 | 152 | 8 | 5.26 |
| 國民小學 | 315 | 630 | 15 | 2.38 |
| 國民中學 | 129 | 387 | 20 | 5.17 |
| 高中職 | 47 | 96 | 2 | 2.08 |
| 資料來源：整理自臺中市政府教育局提供資料。 |  |  |  |  |

源運用實施計畫。經查執行情形，核有：（1）國民小學及國民中學階段身心障礙類分散式資源班生師比平均分別為12：1及9：1，均超逾規定9：1及7：1；（2）部分公立一般高中特殊教育班實際聘任教師數未達應編制數；（3）部分公立學校特殊教育班教師未取得特殊教育教師資格（表4）；（4）未依規定辦理高中階段特殊教育評鑑等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將於同一或鄰近行政區調派教師，提供部分節數或全時駐點支援，並納入下一學年度增、調班作業規劃；（2）將逐年補足學校特殊教育教師員額；（3）將依規定督導學校辦理代理（課）教師聘任事宜，並以具合格特教教師資格者為優先，以維護學生教育權益；（4）已研擬高中階段特殊教育評鑑指標，預計於112年度辦理評鑑工作。

| 表5 國民教育階段接受身心障礙類特殊教 育學生安置情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |
| 全國及 臺中市 | 學生總人數 | 接受特殊教育學生人數 | 安置率 |
| 109年度 |  |  |  |
| 全國 | 1,778,581 | 70,631 | 3.97 |
| 臺中市 | 235,924 | 6,840 | 2.90 |
| 110年度 |  |  |  |
| 全國 | 1,771,652 | 73,401 | 4.14 |
| 臺中市 | 236,182 | 7,315 | 3.10 |
| 111年度 |  |  |  |
| 全國 | 1,778,231 | 76,921 | 4.33 |
| 臺中市 | 238,562 | 8,372 | 3.51 |
| 資料來源：整理自教育部109至111年度特殊教育統計年報資料。 |  |  |  |

2.辦理身心障礙學生鑑定安置作業，近3年度國民教育階段身心障礙類學生安置率低於全國平均值，及編制內之特殊教育教師取得初階心理評量人員資格者未達4成：根據教育部109至111年度特殊教育統計年報，全國22市縣特殊教育身心障礙類國民教育階段學生平均安置率（接受特教服務學生總人數／國中小階段學生總人數×100），自109年度3.97％逐年提升至111年度4.33％，臺中市亦由2.90％逐年提升至3.51％（表5）。經查執行情形，核有：（1）109至111年度國民教育階段身心障礙類學生安置率低於全國平均值（同表5）；（2）111學年度身心障礙類編制內之特殊教育教師取得初階心理評量人員資格者未達4成；（3）核給不同資格心理評量人員撰寫綜合報告撰稿費未一致等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將逐年調整簡化身心障礙學生鑑定安置作業申請資料及流程，並持續宣導鑑定與安置工作；（2）依教師需求逐年調整心理評量人員研習內容，並鼓勵教師參與；（3）將研擬調整綜合報告撰稿費。

3.辦理特殊教育輔助器材借予學生服務，間有未實施器材盤點作業，或未即時審查學校追蹤器材使用情形：該局為辦理特殊教育宣導暨購置身心障礙學生教育輔助器材，111年度獲教育部補助127萬餘元，並於臺中市地方教育發展基金編列預算305萬餘元，合計433萬餘元，決算數433萬餘元。經查執行情形，核有：（1）特殊教育輔助器材帳列豐原區豐原國民小學，未依規定協調使用單位山線特殊教育資源中心實施盤點作業；（2）未即時審查學校追蹤特殊教育輔助器材使用情形，且列管借用資料與學校追蹤數量存有差異；（3）部分特殊教育輔助器材逾期未歸還或未登錄財產帳等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將與山線特殊教育資源中心、豐原區豐原國民小學強化輔助器材清查追蹤暨盤點作業；（2）已審查完成各學校教育輔助器材追蹤借用及使用情形表件，並請各學校依規定完成輔具借用程序及確實填報輔具清冊；（3）逾期未歸還或未登錄財產者已釐清補正，日後將確實於學校回報資料後逐筆對照登錄，以落實財產管理。

4.辦理無障礙校園環境設施建置及維護工作，部分學校無障礙設施待改善項目仍多，惟未積極申請補助改善，或未持續列管及追蹤各學校無障礙設施改善情形：該局為建置及改善無障礙校園環境，111年度獲教育部補助3,094萬元，並於臺中市地方教育發展基金編列預算650萬元，合計3,744萬元，辦理無障礙校園環境設施建置及維護工作，決算數3,646萬餘元。經查執行情形，核有：（1）部分學校無障礙設施待改善項目仍多，惟未積極申請補助改善；（2）未持續列管及追蹤各學校無障礙設施改善情形；（3）未追蹤106至108年度勘查建議意見之後續辦理情形；（4）部分學校尚未完成向中央請款作業或計畫執行進度落後；（5）部分學校經核定補助後又以執行困難或補助項目重複為由撤案，致補助款流失等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將督導學校持續評估校內無障礙設施之改善或設置需求，並協助爭取補助經費辦理改善；（2）112年度將配合教育部國民及學前教育署規劃全面清查轄管學校無障礙環境；（3）將追蹤各學校後續辦理改善情形；（4）改善無障礙校園環境計畫均已完成經費核銷，另新建無障礙電梯計畫仍辦理中，將持續追蹤及督促學校加強執行；（5）將加強宣導，請學校審慎評估執行可行性，並於督察小組審查時，評估學校申請項目是否確有改善需求及急迫性，同時將學校撤銷紀錄納入考量。

（六）辦理學校三級預防輔導機制，協助學生克服學習問題，惟部分學校未聘足專任及兼任輔導教師，及部分兼任輔導教師未具專業輔導資格等，允宜檢討改善，以提升輔導成效。

| 教育局配合教育部國民及學前教育署（下稱國教署）所定教育部國民及學前教育署補助公立國民中學及國民小學置輔導教師實施要點規定，訂定臺中市國民中小學輔導教師工作規範，作為學校執行三級預防輔導機制與確認輔導教師角色功能之依據，協助學生改善克服學習問 表6 111學年度未聘足輔導教師情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：校、％ |  |  |  |  |  |
| 公私立學校 | 校數 | 未聘足 專任輔導教師 |  | 未聘足 兼任輔導教師 |  |
|  |  | 校數 | 占比 | 校數 | 占比 |
| 小學 | 243 | 4 | 1.65 | 18 | 7.41 |
| 中學 | 100 | 3 | 3.00 | － | － |
| 資料來源：整理自臺中市政府教育局提供資料。 |  |  |  |  |  |

題，增進身心健康，111學年度運用國教署核定臺中市國民中小學輔導教師人力運用計畫經費2億8,803萬餘元（國教署補助86％），計聘用352位專任輔導教師、116位兼任輔導教師。經查執行情形，核有：1.未依規定聘足專任輔導教師者計有4所公私立小學（占公私立小學數1.65％）、3所私立中學（占公私立中學數3.00％）；未依規定聘足兼任輔導教師者計有18所公私立小學（占公私立小學數7.41％）（表6）；2.部分公立國民小學兼任輔導教師未具專業輔導資格及背景，其中部分兼任輔導教師執行應由專任輔導教師執行之發展性輔導、介入性輔導或處遇性輔導等三級輔導工作；3.部分學校專任或兼任輔導教師每學期輔導親師生人次未達規定目標數；4.對於輔導工作績優或成效不佳學校，未依學生輔導法規定訂定獎勵及改善措施等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續推動認輔教師制度，遴選教師參與認輔學生輔導工作，並督導尚未聘足專任輔導教師之學校於112學年度補足；2.將規劃與大專院校合作開設輔導學分班，鼓勵未具專業輔導背景教師進修；3.將督導學校落實學生輔導工作，未改善者將列為下一學年度受訪視學校名單；4.將配合教育部辦理友善校園獎評選，額外增加獎勵額度，並自111學年度起實施輔導工作訪視計畫到校訪視。

四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表7）。

表7　110年度審核報告所列臺中市政府教育局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）辦理學校健康促進實施計畫，獲中央評核優等，惟國民中小學學生視力與牙齒健康維護執行成效未彰顯，有待加強改善。 |  |
| （二）持續辦理兒童遊戲場設施更新改善作業，惟執行進度未如預期，且設施稽查比率偏低，允宜檢討改善。 |  |
| （三）推動新住民語文課程，惟合格教學支援人員負擔居六都第1，且跨國銜轉學生後續追蹤管理機制尚待建置，允宜研謀改善。 |  |
| （四）各學校訂有中途離校學生輔導實施計畫，惟未積極研商中離生對策，以提供就學支持，尚待加強改善。 |  |
| （五）積極推動準公共幼兒園，滿足家長托育需求，惟部分行政區平價教保服務未達4成目標，且未能嚴謹審查及評鑑幼兒園，致間有缺失，亟待研謀改善。 |  |
| （六）為改善校園環境，積極辦理耐震補強及校舍新建等工程，惟規劃設計及履約管理作業間有缺失，有待檢討改善。 |  |

陸、臺中市政府經濟發展局主管

臺中市政府經濟發展局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（公務機關歲入、歲出決算之審定相關附表及各項差異之原因分析，附屬單位決算各基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、陸、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

臺中市政府經濟發展局主管僅臺中市政府經濟發展局1個機關，掌理臺中市工商業規劃與發展、招商及投資協調、工業登記及管理、產業園區開發及管理、商業登記及管理、公民有零售市場管理等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫8項，下分工作計畫13項，包括打造會展中心、開發工業園區、推動地方特色產業及輔導產業升級、推動傳統市場及商圈活化再生、辦理無自來水地區供水改善計畫、辦理公有廳舍屋頂太陽光電系統標租等重要施政項目，其中已執行完成者6項，尚在執行者7項，主要係自來水延管路面復平計畫等案尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數3億9,409萬餘元，經追加預算2億1,981萬餘元，合計6億1,390萬餘元，決算審核結果，修正增列應收保留數18萬餘元，係增列108至111年度道路型攤販集中區道路使用規費；審定實現數5億3,128萬餘元，應收保留數6,863萬餘元，主要係中央補助款依工程進度核撥；合計決算審定數為5億9,991萬餘元，較預算減少1,399萬餘元（2.28％），主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。

2.以前年度歲入轉入數計3億7,489萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,843萬餘元（4.92％）；減免（註銷）數308萬餘元（0.82％），主要係中央補助款依工程實際需求核撥；應收保留數3億5,336萬餘元（94.26％），主要係中央補助款依工程進度核撥。

3.歲出原編列預算數7億8,228萬餘元，經追加預算7億531萬餘元，追減預算79萬餘元，並因人事費不足事由，動支調整公務員工待遇準備124萬餘元，合計14億8,804萬餘元，決算審核結果，審定實現數9億9,480萬餘元（66.85％），應付保留數3億9,675萬餘元（26.66％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為13億9,155萬餘元，預算賸餘9,648萬餘元（6.48％），主要係補助及委辦計畫經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計4億7,644萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億5,507萬餘元（74.53％）；減免（註銷）數1,759萬餘元（3.69％），主要係辦理振興臺中經濟－中央振興券加值計畫經費結餘；應付保留數1億377萬餘元（21.78％），主要係中央公有零售市場攤鋪位收回計畫尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

臺中市政府經濟發展局主管包括（一）作業基金：臺中市工業區開發管理基金；（二）特別收入基金：臺中市產業發展基金等共2個單位。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運（業務）計畫主要有精密機械科技創新園區三期產業園區申請設置、擴大神岡都市計畫－產業園區申請設置案、清水海風產業園區申請設置、勞務成本、投融資業務成本、管理及總務費用、產業發展計畫、未登記工廠管理輔導計畫等8項，實施結果，計有精密機械科技創新園區三期產業園區申請設置、擴大神岡都市計畫－產業園區申請設置案、清水海風產業園區申請設置、勞務成本、投融資業務成本、管理及總務費用、產業發展計畫等7項，因研議再生水、綠能屋頂介接普及方案尚在辦理中，或地質調查報告尚在修正中，或數值地形圖測繪及地質鑽探作業進行中，或太平產業園區公共設施維護費用較預期減少，或依業務實際需要支用，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

1.作業基金：決算審核結果，審定短絀1億781萬餘元，較預算短絀1億6,363萬餘元，減少5,581萬餘元，約34.11％，主要係太平產業園區公共設施維護費用較預期減少所致。

2.特別收入基金：決算審核結果，審定賸餘7億8,378萬餘元，較預算賸餘2億9,141萬餘元，增加4億9,236萬餘元，約168.96％，主要係受理特定工廠登記及既有低污染未登記工廠申請納管，業者繳納營運管理金或納管輔導金較預計增加，致徵收及依法分配收入隨增所致。

三、重要審核意見

（一）辦理零售市場及攤販集中區輔導與管理，提供安全乾淨消費環境，惟部分零售市場營運收支長期不足，未收回閒置攤鋪位及中央市場收回情形未佳等，亟待研謀改善，以活化市場功能。

表2  111年底核准設置夜市電子支付情形

| 單位：個、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 夜市名稱 | 出租 攤位數 | 使用電子支付攤數 | 未導入攤位數 | 普及率 |
| 合計 |  | 1,700 | 842 | 858 | 49.53 |
| 1 | 忠孝路觀光夜市攤販集中區 | 168 | 37 | 131 | 22.02 |
| 2 | 鹿峰夜市攤販集中區 | 150 | 42 | 108 | 28.00 |
| 3 | 逢甲觀光夜市攤販集中區 | 196 | 57 | 139 | 29.08 |
| 4 | 中華路觀光夜市攤販集中區 | 165 | 51 | 114 | 30.91 |
| 5 | 昌平夜市攤販集中區 | 56 | 19 | 37 | 33.93 |
| 6 | 華美市集攤販集中區 | 108 | 43 | 65 | 39.81 |
| 7 | 大慶夜市攤販集中區 | 260 | 109 | 151 | 41.92 |
| 8 | 長億夜市攤販集中區 | 55 | 24 | 31 | 43.64 |
| 9 | 大甲蔣公路觀光夜市攤販集中區 | 71 | 47 | 24 | 66.02 |
| 10 | 清水五權夜市攤販集中區 | 107 | 74 | 33 | 69.16 |
| 11 | 旱溪夜市攤販集中區 | 220 | 204 | 16 | 92.73 |
| 12 | 捷運夜市攤販集中區 | 144 | 135 | 9 | 93.75 |

資料來源：整理自臺中市政府經濟發展局提供資料。

| 表1 111年度公有零售市場營運收支不足情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |
| 序號 | 市場名稱 | 收支不足數 |
| 1 | 后里第一公有零售市場 | 1,083 |
| 2 | 何厝公有零售市場 | 884 |
| 3 | 篤行公有零售市場 | 795 |
| 4 | 大甲日南公有零售市場 | 779 |
| 5 | 清水第二公有零售市場 | 674 |
| 6 | 東光公有零售市場 | 471 |
| 7 | 合作公有零售市場 | 456 |
| 8 | 平等公有零售市場 | 444 |
| 9 | 后里第三公有零售市場 | 311 |
| 10 | 中德公有零售市場 | 240 |
| 11 | 第五公有零售市場 | 223 |
| 12 | 南屯公有零售市場 | 764 |
| 13 | 平等公有零售市場 | 92 |

資料來源：整理自臺中市政府經濟發展局提供資料。

經濟發展局為提供民眾安全乾淨消費環境，辦理公民有零售市場及攤商輔導與管理，截至111年底止，經管公有零售市場計42處、列管民有零售市場31處、攤販集中區17處，111年度編列預算2億288萬餘元辦理零售市場及攤販集中區管理，決算數1億8,756萬餘元。有關部分公有零售市場水電費收入不敷支出，前經本處函請檢討改善，據復刻正訂定臺中市公有零售市場攤鋪位使用費收費標準草案。案經追蹤結果，仍核有：1.部分零售市場使用費、清潔費、水電費及其他收入長期不敷與營運管理有關之支出（表1），亟待積極辦理收費標準修正，合理計算鋪位使用費率；2.傳統零售市場空攤（鋪）率達4成以上者計有后庄市場、何厝市場及清水第二市場等3市場，營運功能式微，且未要求已出租未營業攤（鋪）位限期改正或廢止使用，亟待研議改善策略，以提升市場功能；3.中央市場用地已變更為商業區，並於110年11月公告攤（鋪）位停止使用，已逾預計收回日期，僅收回約3成，影響北區商業發展，允宜強化溝通，以活用用地；4.部分市場攤（鋪）位使用人疑有轉租情事；5.部分都市計畫市場用地仍閒置，未定期現場勘查及檢討有無必要保留公共設施用地，且有雜草叢生及堆置廢棄物情事，允宜研議閒置土地活化計畫，以提升公產使用效益；6.部分道路型攤販集中區欠繳道路使用費，且係由攤販集中區管理委員會發送繳款書予個別攤販自行繳納，核與收費標準規定應由管理委員會繳納不符，允宜積極催繳，以符公平；7.核准設置之夜市攤位導入行動支付普及率僅約5成（表2），允宜積極宣導裝設，提供民眾便利衛生之消費環境等情事，經函請檢討改善。據復：1.已委託測量公司辦理市場攤（鋪）位面積量測，將依量測結果重新計算各市場使用費，作為修訂臺中市公有零售市場攤鋪位使用費收費標準之依據；2.已函請公有零售市場加強查核各攤（鋪）位使用情形，依規定查處，並針對已無市場機能者規劃收回及委外經營事宜；3.將定期函文通知未營業之使用人儘速繳回攤鋪位，並持續溝通；4.違規情況均已改正；5.閒置市場用地已委外經營，或刻正執行BOT案前置作業計畫；6.已請管理委員會通知會員儘速繳納，並刻正辦理臺中市攤販集中區設置管理自治條例修正草案；7.將持續輔導攤商完成行動支付系統裝設，並多加宣傳民眾利用。

（二）積極爭取前瞻基礎建設計畫經費辦理無自來水地區供水改善工程，提升自來水普及率，惟部分區域自來水普及率仍低、水質惡化或未完成路面修復等，亟待研謀改善，以保障居民用水安全。

圖1  臺中市自來水供水人口普及率

資料來源：整理自台灣自來水事業統計年報。

0

| 經濟發展局為落實臺灣永續發展目標核心目標06確保環境品質及永續管理資源之具體目標6.1：供給量足質優的水源及自來水，保障用水安全，列管轄區內簡易自來水系統計48處(和平區39處、新社區5處、東勢區3處及太平區1處)，服務4,866戶、15,555人；並為改善民眾飲用水品質及提升自來水普及率，111年度編列預算2,000萬元補助辦理自來水延管工程，及編列預算1億1,622萬餘元辦理延管工程之路面復平計畫，執行結果，決算數分別為1,999萬餘元及1億1,596萬餘元。經查執行情形，核有：1.臺中市自來水供水人口普及率由107年度95.86％逐年上升至111年度96.52％(圖1)，惟未供水人口仍有97,935人，占比3.48％，居六都最高（表3），其中普及率未達90％者計有7個行政區；2.和平區簡易自來水系統供水端水質檢測大腸桿菌群高於水質標準之不合格比率逐年上升；部分簡易自來水系統未辦理水質檢測，亟待督促區公所積極輔導各簡易自來水管理委員 表3 六都111年底自來水未供水人口情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |
| 直轄市別 | 人口數 | 未供水人口 | 比率 |
| 臺中市 | 2,814,459 | 97,935 | 3.48 |
| 高雄市 | 2,728,137 | 87,646 | 3.21 |
| 桃園市 | 2,281,464 | 58,894 | 2.58 |
| 新北市 | 3,995,551 | 83,806 | 2.10 |
| 臺南市 | 1,852,997 | 17,678 | 0.95 |
| 臺北市 | 2,480,681 | 4,465 | 0.18 |

資料來源：整理自經濟部水利署網站資料。

會加強改善，保障居民用水安全；3.部分簡易自來水系統引水處上游之土地有供農作使用，惟水質檢測未包括農藥，允應研議增加；4.部分自來水延管工程完工逾4年仍未完成路面修復，影響用路人安全及舒適等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續積極籌編預算或向經濟部爭取經費辦理自來水延管工程，並加強宣導鼓勵民眾接水，以提升自來水普及率；2.已督促各區公所輔導各簡易自來水管理委員會加強對水質檢測、儲水、供水等相關設備定期清潔維護；3.已函請各區公所依水源狀況評估是否須增加檢驗農藥殘留項目之可行性；4.將積極評估路面狀況，依優先順序儘速復平路面，提供民眾安全舒適用路環境。

（三）積極推動市有房舍設置太陽光電，並辦理縣市共推住商節電行動計畫，惟間有機關未完成設置，未持續追蹤用電大戶設置再生能源，特定工廠設置太陽光電比率偏低，及未達成住商節電目標率等情事，亟待檢討改善。

| 表4 六都太陽光電發電總裝置容量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：瓩 |  |  |  |
| 年底 直轄市別 | 109 | 110 | 111 |
| 臺南市 | 959,425 | 1,406,405 | 1,863,712 |
| 高雄市 | 635,491 | 773,271 | 949,772 |
| 臺中市 | 343,093 | 437,190 | 553,645 |
| 桃園市 | 347,910 | 432,796 | 550,640 |
| 新北市 | 49,434 | 70,907 | 129,453 |
| 臺北市 | 33,674 | 40,515 | 65,175 |

註：1.依111年底排序。

2.資料來源：整理自台灣電力股份有限公司網站資料。

經濟發展局為呼應107年12月14日臺灣永續發展目標核心目標07第2項具體目標提高再生能源裝置容量，及配合經濟部規劃我國太陽光電長期設置目標114年達成20GW，規劃臺中市太陽光電於111年度達成光電4倍增目標465百萬瓦（下稱MW），及2030年達成1,000MW目標。根據台灣電力股份有限公司資料，截至111年底止，臺中市太陽光電裝置容量計553MW，已達成111年度目標，裝置容量居各市縣第7、六都第3（表4）。該局近2年度（110及111年度）各編列預算1,890萬元，補助民間設置太陽光電發電系統等設施，執行結果，執行數分別為1,890萬元及1,840萬餘元；及配合經濟部執行「縣市共推住商節電行動」計畫，110及111年度分別編列預算3,600萬元及700萬元，執行數3,348萬元及554萬餘元。經查執行情形，核有：1.已訂定市有房舍設置太陽光電裝置容量關鍵績效指標，惟部分機關尚未完成太陽光電裝置容量或已取得發電設備同意備案尚未經主管機關（經濟發展局）發給設備登記；2.市有房舍設置太陽光電發電系統管考要點部分內容與實務不符，且未善用臺中市再生能源資訊平台系統管控各機關執行情形；3.部分用電大戶已逾應設置再生能源發電設備期限雖已裁罰並通知限期改善，惟未持續追蹤後續改善情形；4.截至111年11月15日止列管特定工廠計1,802家，其中已申請設置屋頂型太陽光電者計70家，惟已完成僅9家（占特定工廠家數0.50％），允應積極推廣宣導；5.配合經濟部執行「縣市共推住商節電行動」計畫，惟未達成2％之節電目標率，且僅秘書處建置1套能源管理系統，未發揮政府帶頭示範效果；6.稽查指定能源用戶之服務業營業場所，偏重於原臺中市區，且間有同一年度稽查同一店家2次以上，或不同年度稽查店家重疊率偏高等情事，經函請檢討改善。據復：1.已請各局處重新檢視各年度目標，並持續定期召開會議檢視成果並滾動檢討；2.將規劃檢討修正要點部分條文，及於臺中市再生能源資訊平台建置市管案場填報平臺，俾利落實管考；3.將持續追蹤後續改善情形；4.將持續並積極輔導特定工廠申請設置太陽光電設備，促使其善盡企業社會責任；5.未達成節電目標率2％將納入檢討，又將以秘書處為示範基礎對府外機關宣導及推動能源管理系統，以達節電成效；6.將納入後續稽查規劃檢討，並盤點所轄20類指定能源用戶清冊，依風險程度規劃稽查對象，俾提升稽查工作成效。

（四）辦理臺中餐飲安心吃振興補貼計畫，補助餐飲業者清消費用，以維護民眾用餐安全，惟補助資格條件規範未周延及間有重複申請等，允應檢討改善。

經濟發展局為因應民眾在新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情趨緩後之外出用餐環境安全，於111年度編列預算1億2,000萬元辦理臺中餐飲安心吃振興補貼計畫，包括補助餐飲業者環境清消成本經費1億1,000萬元，及委託廠商建立審查機制及申請平臺等專業服務案契約金額970萬元。經查執行情形，核有：1.臺中餐飲安心吃振興補貼計畫委託專業服務案勞務採購，部分項目計價方式未按實際件數計算，有待檢討；2.訂定受補助對象資格條件未考量業者實際有無營業餐飲，及經以Google Map檢視街景圖，部分受補助業者似無經營餐飲業之事實，或同一地址有多個店家申請補助；3.申領補助業者家數不如預期，致鉅額經費滯留廠商補助款專戶，允宜適時收回，以減少風險等情事，經函請檢討改善。據復：1.已按實際申辦件數及廠商實際支出重新計算結算金額，以免溢付契約價金；2.已收回重複請領之補助款，並依契約規定扣罰廠商；3.廠商已繳回剩餘代管補助款1,109萬元至市庫。

（五）辦理未登記工廠納管及特定工廠登記作業，惟未積極運用納管輔導金及營運管理金優先辦理環境污染改善及提升稽查量能等，亟待研謀改善，以改善環境污染，維護居民權益。

表5  營運管理金及納管輔導金收繳情形

| 單位：新臺幣千元 |  |
| --- | --- |
| 年度 | 營運管理金及納管輔導金 |
| 合計 | 1,428,114 |
| 109 | 165,431 |
| 110 | 440,615 |
| 111 | 822,066 |

資料來源：整理自臺中市政府經濟發展局提供資料。

經濟發展局依工廠管理輔導法辦理特定工廠登記制度，並依法收取特定工廠營運管理金及未登記工廠納管輔導金，於111年度臺中市產業發展基金編列收入預算3億2,440萬元，執行結果，實現數8億2,206萬餘元。經查執行情形，核有：1.已依法收取營運管理金及納管輔導金計達14億餘元（表5），尚未優先運用於廢（污）水處理及排放機制、空氣污染之改善與周邊公共設施改善，未能發揮減輕未登記工廠造成環境污染問題之效益；2.部分經核准納管之未登記工廠及特定工廠未依規定繳交納管輔導金及營運管理金；3.間有查獲未登記工廠，惟以稽（勘）查人力不足為由，致未派員複查，允宜研議增設人力或委外辦理，增加稽查量能，避免業者心存僥倖等情事，經函請檢討改善。據復：1.已編列預算3,382萬餘元辦理未登記工廠環保改善事宜；2.針對未繳納納管輔導金或營運管理金之未登記工廠或特定工廠，業依工廠管理輔導法規定駁回其納管申請或廢止其特定工廠登記；3.已開缺招募約用人員，並調派相關人力協助複查作業。

（六）積極開發工業園區，紓解產業用地不足問題，惟部分園區開發進度嚴重落後，土地所有權人未積極建廠及事業廢棄物處理待妥為規劃等，允宜檢討改善，以滿足產業用地之需求。

臺中市政府設立臺中市工業區開發管理基金，積極辦理工業園區之規劃及開發，以紓解產業用地不足問題，暨為維持工業園區正常營運，委外辦理公共設施與景觀維護、污水處理廠委外代操作、環境監測系統代操作、水質化驗等各項作業，111年度於該基金編列業務成本

國有基地

市有基地

資料來源：整理自臺中市政府經濟發展局提供資料，套繪QGIS。

圖2  神岡豐洲科技工業園區二期園區開發範圍土地權屬情形

與費用預算2億7,092萬餘元，決算數2億3,558萬餘元。經查執行情形，核有：1.神岡豐洲科技工業園區二期因國有土地承租戶補償與徵收問題及部分占用戶問題未解決（圖2），致取得開發計畫許可後3年餘，仍未啟動園區內整地、排水及環保設施等相關工程，開發期程延宕，允應加速辦理；2.潭子聚興產業園區實際開發支出較預期增加，推估將

表6  潭子聚興產業園區估計最大虧損方案情形

| 單位：新臺幣百萬元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預估開發成本 （註1） | 預估土地出售收入 （註2） | 預估短絀 （註3） |
| 潭子聚興產業園區 | 1,310 | 1,207 | 102 |

註：1.此園區尚未完成總結算，為預估值。

2.以可出售土地單價17萬元/坪估算。

3.資料來源：整理自臺中市政府經濟發展局提供111年10月臺中市潭子聚興

產業園區開發成本計算書資料。

產生鉅額虧損（表6），亟待研議改善方案，提升經營績效；3.擴大神岡都市計畫產業園區，因是否納入屯子腳斷層地質敏感區，尚未確定開發範圍，影響開發期

圖3  神岡豐洲園區第二種管理及商業服務用地使用情形

資料來源：整理自臺中市政府經濟發展局

112年3月25日提供資料。

程，允宜妥為考量環境容受力及各項因素，及早確定開發範圍，啟動園區開發，以滿足各方需求；4.大里夏田產業園區未規劃於園區內設置事業廢棄物處理設施，衍生須委外處理問題，允宜通盤檢討轄內事業廢棄物之處理量能，以降低園區產業營運風險；5.神岡豐洲園區「第二種管理及商業服務用地」計32筆，其中土地所有權人未完成建築使用仍閒置中計22筆（圖3），尚未依法妥處，允應查明妥處，避免助長囤地行為等情事，經函請檢討改善。據復：1.神岡豐洲科技工業園區二期地上物拆遷補償自治條例刻正修訂中，期以加速開發辦理期程；2.將於最終開發成本確定再行研議產業用地（二）及變電所用地之處置方式，避免造成基金負擔；3.刻正依屯子腳斷層地質敏感區基地地質調查及地質安全評估報告書結論及建議，研商確認開發範圍；4.將於園區廠商進駐率達65％時，啟動園區廢棄物設施規劃興建，成立資源循環及零廢中心；5.將造冊列管，並查明土地所有權人於2年內之土地移轉狀況及土地使用現況等，依規定辦理。

（七）辦理臺中國際會展中心新建工程，以提供產業展覽場地，惟規劃東西側展館攤位數不敷業者需求，及西側展館權利金分收比例尚未完成協議等，允應積極辦理。

經濟發展局為提供工具機、精密機械等產業專業展覽場地，規劃於水湳經貿園區設置新建臺中國際會展中心，並先行於103年12月完成委託後續營運管理簽約，新建工程由建設局代辦。其中東側展館新建工程，於107年12月決標，金額51億8,074萬元，108年3月開工，預計112年10月完工；該局續於110年11月完成臺中國際會展中心二期工程決標，金額14億9,570萬元，於111年4月開工，預計113年4月完工。另西側展館部分，規劃與經濟部共同合作開發興建，其綱要計畫業經行政院核定，綜合規劃報告經行政院秘書長於107年8月間函復審議應釐清土地提供方式、中央地方權利義務關係與營運權利金分配等事宜後納入財務計畫，截至111年底止，權利金分收比例尚在協議中，尚未開始規劃設計。經查執行情形，核有：1.規劃興建會展中心東側展館攤位數未達原委託營運管理契約設置數，逾1年餘仍未能與營運單位協商達成修正執行投資計畫書共識；2.會展中心第二期工程第1次變更設計漏未追減未施作工項費用；3.西側展館擬提供區段徵收土地設定地上權與經濟部共同合作開發，自107年8月審議綜合規劃報告後，經過4年3個月餘未能達成權利金分收比例協議，延宕計畫期程；4.東西側展館規劃提供攤位數仍不敷相關機械產業需求，另部分西側展館土地未納入與經濟部合作開發，允宜積極辦理後續規劃興建或招商作業，以滿足業者需求等情事，經函請檢討改善。據復：1.已於112年3月及5月函請營運單位提供新版投資計畫及修約資料，將持續督促完成，俾利後續營運管理作業；2.將依契約規定扣罰專案管理及設計監造單位，嗣後每週管控變更設計相關事項，避免類此情事發生；3.將持續與經濟部協商達成權利金分收比例協議，簽定合作開發契約書；4.未合作開發之西側展館土地短期作為東西側展館舉辦活動備援場地，長期將視東西側展館推動情形，適時辦理後續興建或招商作業，以滿足業者攤位數需求。

四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告列重要審核意見7項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者6項（表7），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表7　110年度審核報告所列臺中市政府經濟發展局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 辦理零售市場及攤販集中區輔導與管理，提供消費者方便與舒適購物環境，惟尚未訂定公有零售市場使用費收費辦法，且相關管理及監督作業未盡周妥，亟待研謀改善。 | 因部分公有零售市場水電費收入不敷支出，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）持續查核市售商品標示情形，保護消費者權益，惟商品標示抽查件數為六都最低，不合格商品裁罰基準及後續追蹤查核防範再上架機制未臻完善，暨自助選物販賣事業管理制度規章未臻完備，亟待研謀改善。 |  |
| （二）辦理臺中購物節刺激買氣，振興疫情期間消退之經濟，惟逾8成為臺中市市民消費，APP登錄平臺消費類別分析未妥適及中獎獎金核銷比率偏低，致經費保留，允宜妥為利用活動消費大數據分析消費行為，作為來年續辦參考。 |  |
| （三）辦理油品及液化石油氣供應業管理業務，以維護公共安全，惟查核家數未達目標或列管資料有缺漏，有待研謀改善，加強查核，以保障社區安全。 |  |
| （四）持續辦理商圈輔導及行銷推廣作業，促進商圈整體產業發展，惟部分行政區尚無立案商圈，及商圈參與經營行銷意願偏低、行動支付普及率不及3成，有待檢討精進。 |  |
| （五）輔導未登記工廠合法經營業務獲中央評定為優等，惟營運管理金及納管輔導金未規劃改善項目及部分工廠未依限繳交，對已提出工廠改善計畫審查量能不足，亟待研謀改善，依法完成工廠管理輔導。 |  |
| （六）積極開發工業園區，紓解產業用地不足問題，惟部分園區支出超乎預期及相關公共設施使用費率偏低，收入不敷支出，暨坑洞回填費用未由土地管理機關負擔，影響基金餘絀，允宜檢討改善。 |  |

五、其他事項

經濟發展局主管推動施政計畫之執行結果，前經本處查核後於審核報告揭露，及依法陳報監察院，嗣經監察院於111年7月1日至112年6月30日間糾正者，摘述如次：

臺中市政府委託台灣土地開發股份有限公司（下稱台開公司）辦理臺中市精密機械科技創新園區二期開發計畫案，雖於委託開發契約書中明訂應設立專戶管理開發資金收支，然該府竟未查核專戶實際設置情形，且無法掌握專戶數量及帳號等重大事項，契約規範形同具文。嗣於○○國際商業銀行股份有限公司主動函詢有關台開公司欲辦理信託專戶銷戶意見時，未善盡把關責任，逕以「無意見」函復，未能妥適考量開發案尚未辦理結算、開發金額龐大、專戶管理之安全性及後續可能衍生之風險等要項，造成開發資金失去信託專戶保障，又因無事前監控防範資金遭轉出機制，致開發資金遭台開公司逕自轉出，復因資金專戶管理措施付之闕如，無力阻止台開公司一再轉出資金，合計遭轉出新臺幣13億4千萬元，造成該府重大損失，核有違失，經依審計法第17條規定，報請監察院依法處理，經監察院糾正。（112年4月5日監察院公報第3314期）

柒、臺中市政府建設局主管

臺中市政府建設局主管計有公務機關3個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定相關附表及各項差異之原因分析，附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、陸、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

臺中市政府建設局主管包括臺中市政府建設局、臺中市新建工程處、臺中市養護工程處等3個機關，掌理全市工務行政，推行公共建設，改善營繕工程，提高工程品質，以及公園綠化、道路、橋梁、路燈養護、管線設施管理等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫18項，下分工作計畫24項，包括辦理公有建築物興建、道路橋梁及公園新闢暨整建、道路維護管理、道路統一挖補、橋梁維護管理、路燈養護管理、管線維護管理、公園綠地維護管理、行道樹管理、人本通行環境改善等重要施政項目，其中已執行完成者9項，尚在執行者15項，主要係道路、橋梁、公園綠地美化維護及改善等工程尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數2億3,952萬餘元，經追加預算8億3,949萬餘元，合計10億7,902萬餘元，決算審核結果，修正減列應收保留數33萬餘元，係減列無須保留之計畫型補助收入；審定實現數5億3,358萬餘元，應收保留數6億5,622萬餘元，主要係中央補助款依工程進度核撥；合計決算審定數為11億8,981萬餘元，較預算增加1億1,079萬餘元（10.27％），主要係工程有價料變賣收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計11億2,678萬餘元，決算審核結果，修正減列應收保留數4,043萬餘元，並如數增列減免（註銷）數，係減列無須保留之計畫型補助收入，審定實現數5億1,994萬餘元（46.14％）；減免（註銷）數1億9,919萬餘元（17.68％），主要係中央補助款依工程實際需求核撥；應收保留數4億764萬餘元（36.18％），主要係中央補助款依工程進度核撥。

3.歲出原編列預算數96億1,561萬餘元，經追加預算15億3,398萬餘元，並因辦理廳舍修繕及搬遷所需經費事由，動支第二預備金203萬元，暨因人事費不足事由，動支調整公務員工待遇準備558萬餘元，合計111億5,721萬餘元，決算審核結果，審定實現數55億5,090萬餘元（49.75％），應付保留數50億8,400萬餘元（45.57％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為106億3,491萬餘元，預算賸餘5億2,229萬餘元（4.68％），主要係營繕工程結餘款。

4.以前年度歲出轉入數計74億5,710萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數4,046萬餘元，並如數增列減免（註銷）數，係減列無須保留之計畫經費；審定實現數38億6,499萬餘元（51.83％）；減免（註銷）數9億457萬餘元（12.13％），主要係營繕工程結餘款；應付保留數26億8,753萬餘元（36.04％），主要係神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路，及華南路以東銜接特3號道路等工程辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

臺中市政府建設局主管僅臺中市管線工程統一挖補作業基金1個單位。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有勞務成本（統一挖補作業區域代辦各管線單位管溝經費支出）、勞務成本【市管（公）道路（統一挖補作業區域）路修支出】、勞務成本【市管（公）道路（非統一挖補作業區域）路修支出】、管理及總務費用等4項，實施結果，計有勞務成本（統一挖補作業區域代辦各管線單位管溝經費支出）、勞務成本【市管（公）道路（統一挖補作業區域）路修支出】、管理及總務費用等3項計畫，因實際辦理管線工程較預計減少、配合收入認列之路修支出較預計減少、或依實際業務需要支用，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘4,786萬餘元，較預算賸餘128萬餘元，增加4,657萬餘元，主要係刨除料折價收入較預計增加及應付帳款註銷轉列業務外收入所致。

三、重要審核意見

（一）積極推動臺中美樂地計畫，營造潔淨公廁及共融公園，惟女性廁間比率偏低，監視錄影系統管理欠缺一致規範，及中央公園損壞設施未即時修復等，允宜檢討改善，以建立友善安全潔淨之公園環境。

| 建設局自108年度起推動美樂地計畫，以營造友善潔淨公園公廁、安全兒童遊戲場及無障礙環境為3大目標，並以「陽光公廁」及「共融公園」為2大重點工作。據國家發展委員會國土區域離島發展處111年12月發布都市及區域發展統計彙編資料，截至110年底止，臺中市都市計畫區每萬人享有公園綠地面積為9.51公頃，居六都第2（表1）。另據臺中市統計資訊網 表1 六都110年底都市計畫區每萬人公園綠地面積 |  |
| --- | --- |
| 單位：公頃 |  |
| 直轄市別 | 都市計畫區每萬人 公園綠地面積(註1) |
| 高雄市 | 10.97 |
| 臺中市 | 9.51 |
| 臺南市 | 5.57 |
| 臺北市 | 3.26 |
| 桃園市 | 2.59 |
| 新北市 | 2.23 |
| 註：1.包含公園、綠地、兒童遊樂場、體育場所及廣場。 |  |
| 2.資料來源：整理自國家發展委員會國土區域離島發展處111年都市及區域發展統計彙編。 |  |

資料，建設局截至111年底權管已開闢公園411座、綠地387座、兒童遊樂場209座、廣場30座，合計1,037座，面積約805公頃。經查公園管理情形，核有：1.部分公園公廁未達男性及女性廁間1：4比例之陽光公廁通用設計原則；2.監視錄影系統之檢查及保養、攝錄影音資料之建檔及使用欠缺一致規範，且未公告設置資訊；3.監視器統計表列管設置數量與財物目錄差異頗大；4.中央公園設施改善工程延遲發包，致部分設施損壞逾2個月未能派工修復，影響民眾觀感及使用安全；5.中央公園自我體驗區辦理燈會活動結束後，因未完成撤展而封閉，影響民眾使用權益等情事，經函請檢討改善。據復：1.擬採分期分區研訂改善計畫加速推動陽光公廁；2.將研擬規範準則，另預計於112年於網站公告；3.已於112年5月完成清查，刻正辦理登帳作業中；4.嗣後將儘早辦理發包作業流程，避免產生派工空窗期；5.已於112年4月11日開放民眾使用，並檢討改進前置規劃工作未臻周妥部分。

（二）持續辦理公園綠地維護管理業務，提升都市綠色環境，惟部分公園步道損壞未改善，承商未確實履約及監督管理作業未周密等，亟待檢討改善，加強巡查作業，以提供民眾優質公園綠地環境。

資料來源：整理自臺中市統計資訊網資料。

圖1　建設局權管已開闢公園綠地面積

截至111年底止，建設局權管已開闢公園綠地面積735公頃，較110年底增加49公頃，公園及綠地各增加22、27公頃（圖1），該局及養護工程處持續辦理新闢公園綠地，提高公園綠地綠覆率，111年度編列預算12億1,084萬元，辦理公園綠地等維護管理業務，決算數11億8,356萬餘元，執行率97.75％，以提供市民友善步行、宜居之綠色生活環境。經查執行情形，核有：1.部分委託區公所管理之公園步道損壞未改善，影響民眾安全；2.委外辦理公園、綠地、園道等綠美化養護工作，惟未確實監督承商執行養護作業，致遭民眾反映雜草叢生情形；3.維護廠商每月事前提送預計養護及巡查工作排程表供審查，惟部分綠地範圍未納入工作排程，有待加強監督管理；4.承商提送不同月份核銷維護費用，部分施工照片內容雷同，允應加強審核作業等情事，經函請檢討改善，以落實臺灣永續發展目標之具體目標11.7，提供滿足通用設計、安全、融和、可及性高的綠色公共設施與空間。據復：1.已派工修繕完成，並與區公所建立橫向聯繫巡查通報機制；2.已依契約規定扣罰承商，後續將加強巡查，以維護綠化品質；3.將要求承商確實依契約規定列入工作排程；4.已扣罰承商，並列入採購審查階段履約績效品質考評之依據。

（三）積極推動道路燙平計畫，維護用路人安全，惟部分車流量較大路段屢經民眾通報道路損壞，及道路巡查與臨時修補作業未臻周妥等，允應研謀改善，提供民眾安全回家道路。

資料來源：整理自臺中市政府建設局提供資料。

圖2　臺中市道路燙平公里數

建設局為有效提升臺中市道路平整度，維護用路人安全性，持續爭取中央前瞻基礎建設計畫特別預算經費，推動道路燙平專案及道路養護作業，設定每年完成100公里目標，108至111年度道路燙平累計2, 041條、總長度計667公里，平均每年完成166公里（圖2）。經查道路品質維護管理情形，核有：1.公益路等通勤通學頻繁車流量較大路段，屢有民眾反映道路破損、龜裂坑洞等情形，允應積極改善道路品質；2.為降低道路挖掘頻率，運用道路挖掘管理系統管制道路刨封後之禁止挖掘範圍及期間，惟部分道路燙平後未即時於系統登載列管，恐被再度挖掘，影響道路平整度；3.雖道路燙平前已調查沿線有無管線汰換及埋設需求，惟仍有部分道路翻修後未滿6個月，民眾即提出管線挖掘申請，允宜精進管線需求調查機制；4.111年度民眾通報道路坑洞計2,127件，較110年度已減少251件，惟道路巡查仍以紙本方式列管，亟待善用GIS等資訊科技管理，以利追蹤考核；5.推動臺中市管挖工程臨時路面修復期程告示機制，俾符合民眾期待，惟仍有部分暫時修補後未於周邊告示預計修復期程等情事，經函請檢討改善。據復：1.將視經費額度擴大辦理燙平專案，以改善重要路段用路環境；2.已於系統補繪禁止挖掘路段及起訖期間供挖掘單位參考；3.將要求各單位於刨封前落實審核機制；4.已針對道路巡查報表、控管及結案等流程，進行電子化建置作業，強化道路巡查流程；5.將隨時巡查管線單位有無確實執行，並於例行性會議加強宣導。

（四）辦理道路使用費徵收作業，惟設施物數量涉有短申報，審核勾稽機制待加強，平均公告地價計算時點不一等，允宜善用公共管線圖資，強化審核勾稽機制，以提升道路使用費徵收正確性。

| 表2 臺中市道路使用費徵收情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |
| 開徵年度 | 金額 | 較上年度增減比率 |
| 107 | 124,815 |  |
| 108 | 115,929 | - 7.12 |
| 109 | 116,097 | 0.15 |
| 110 | 104,164 | - 10.28 |
| 111 | 105,748 | 1.52 |
| 資料來源：整理自臺中市養護工程處提供資料。 |  |  |

養護工程處及各區公所依公路用地使用費徵收辦法及市區道路使用費收費標準等規定，於每年5月底前向管線單位徵收上年度管線設施道路使用費（下稱道路使用費），111年度徵收道路使用費計1億574萬餘元，較110年度成長158萬餘元，約1.52％（表2）。經查執行情形，核有：1.部分管線單位申報豎桿、人手孔及管線等設施物數量，核與按臺中市公共管線資料庫等圖資計算之數量不符，涉有短漏報數量，致有道路使用費短徵疑慮；2.現行道路使用費審核及勾稽比對機制，係將上年度累計量加計當年度申請挖掘數量後比較申報合理性，允宜研議運用公共管線圖資加以檢核，以發現有無短漏報情事；3.計徵道路使用費計算式之各行政區平均公告地價，核與按政府資料開放平臺公開之公告地價不符，允宜釐清平均公告地價計算時點標準等情事，經函請檢討改善。據復：1.已請各管線單位釐清所申報設施物數量之正確性，預計於112年完成清查，並依清查結果辦理道路使用費徵收作業；2.臺中市管線資料庫尚未全數建置完成，俟完成後研議運用管線圖資套疊公有土地清冊及地籍資料，並檢討與道路使用費系統勾稽之可行性，以提升道路使用費徵收之正確性；3.地政局提供養護工程處之各行政區平均公告地價，與政府公開資料時點不一致，經洽內政部營建署，未來將依平均地權條例第14條規定，以重新規定地價時點（當年1月1日）之公告地價資料，計算各行政區平均公告地價徵收道路使用費。

（五）積極辦理人行道普查及改善，以維行人安全，惟部分人行道遭占用阻礙狀況未通報權責單位查處，及人行道新建及改善成果未更新管理系統資訊等，允宜檢討改善，以提升人行道長度及品質。

| 建設局為提供行人安全行走環境，配合內政部營建署「臺灣公共設施無障礙空間計畫」，於103至111年度委外辦理臺中市市區道路人行道普查作業並建置於該署「市區道路人行安全地理資訊系統」，截至111年底止，該系統列管臺中市人行道長度計1,838公里，為車行道路總長度（2,869公里）之64.09％；另所屬養護工程處持續辦理人行道改善工程，111年度改善14.58公里，較110年度增加2.21公里，約17.87％（表3）。經查執行情形，核有：1.持續辦理人行道普查作業，惟未將人行道遭占用阻礙狀況通報權責單位依法查報處理，致行人無法通行而與 表3 臺中市人行道改善情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：公里、％ |  |  |  |
| 年度 | 長度 | 較上年度增減數 | 較上年度增減比率 |
| 109 | 9.29 |  |  |
| 110 | 12.37 | 3.08 | 33.15 |
| 111 | 14.58 | 2.21 | 17.87 |

資料來源：整理自臺中市政府111年數字臺中資料。

車爭道，增加行人意外風險；2.部分人行道未辦理普查建檔列管；3.建設局未與人行道新建及改善單位建置完善人行道圖資相關資料更新機制，致部分人行道改善成果未於營建署系統更新資訊，不利管理及民眾查閱等情事，經函請檢討改善。據復：1.將篩選彙整存有明確障礙物之路段，提供各權責單位續處；2.已督促廠商完成缺漏之人行道補測作業，並全面檢視資料之正確性與完整性；3.已蒐集近期人行道竣工圖辦理圖資轉繪及屬性資料建置，並建立圖資定期更新機制，以完善人行道圖資。

（六）持續辦理行道樹管理維護工作，惟間有樹根損壞道路未改善，樹木移除後未一併修復人行道鋪面及補植樹木等情事，允宜研謀改善，以提升人行安全。

資料來源：整理自臺中市政府建設局提供截至112年6月7日止資料。

圖3　建設局權管樹木

建設局及所屬養護工程處為提供民眾安全人行道路環境及營造友善樹木城市，辦理樹木健康檢查及影響安全疑慮之樹木移除業務，並開發友善樹木空間資訊管理系統列管權管樹木資訊，作為樹木養護管理參據。截至112年6月7日止，該系統列管樹木計22萬餘棵，包括行道樹10萬餘棵、公園樹木7萬餘棵、其他地點樹木3萬餘棵（圖3）。惟間有人行道樹木移除後仍未立即補植，前經本處函請檢討改善，據復將檢討補植機制積極辦理相關作業。案經追蹤結果，仍核有：1.人行道種植易竄根樹種，致屢有人行道鋪面遭損壞久未改善，允宜加強巡查頻率並立即辦理修復，以避免行人絆倒，提升人行安全；2.行道樹及園道災害搶險搶修通知單未記載通知承商時間，無法釐清承商有無逾期處理情形；3.樹木健檢評估有損壞公共設施或影響安全疑慮並建議移除，未儘速派工改善，及移除樹木後未更新友善樹木空間資訊管理系統資訊；4.樹木移除及樹頭挖除後，未一併修復遭樹根破壞之路緣石及人行道鋪面，影響人行安全；5.樹木移除後，部分空樹穴未進行補植作業等情事，經函請檢討改善。據復：1.將加強相關巡查，並儘速修復損壞之人行道鋪面；2.將詳實填寫災害搶險搶修通知及承商完成時間，並加強各案契約管理；3.將注意派工時效，並訂定系統資料維護標準作業流程，以即時更新系統資料；4.路緣石及人行道鋪面已修復，後續將整合植栽及土木同步辦理樹木移除作業；5.已加速派工辦理補植作業，並於友善樹木空間資訊管理系統更新資料。

（七）辦理水湳經貿園區智慧路燈設施，以逐步推廣至全臺中市，惟連線率逐年降低，路燈離線警報異常及部分監控攝影機與緊急求救按鈕未正常運作，未能達成預期效益等，允宜檢討改善審慎辦理，以發揮公帑效益。

水湳智慧路燈

（圖片來源：臺中市政府建設局提供）

建設局為強化水湳經貿園區智慧基礎設施，以逐步建構全臺中市智慧路燈系統，於107年度辦理「水湳智慧城智慧路燈系統前瞻建置計畫統包工程」，將園區內既有LED路燈升級為智慧路燈，並透過智慧路燈管理系統及資訊交換平臺，蒐集、分析及管理智慧路燈設施，於108年12月完工驗收，由養護工程處管理。經查執行情形，核有：1.智慧路燈連線率逐年降低，未於保固期限內積極要求承包商改善，且部分路燈離線警報通知係屬連線中斷之情況，未能發揮警告路燈故障之功能；2.建置智慧路燈可遠端調控亮度之功能，惟因尚無法規規範路燈亮度調整標準，自驗收後逾2年仍未實際運用，未發揮預期節能效益；3.部分監控攝影機及緊急求救按鈕未正常運作，遲未發現異常派員維修，影響園區安全；4.中央公園出入口處設置車牌辨識系統逾2年未發揮功能，無法分析車流量及車輛進出管制監控，影響園區安全；5.雖於路燈附掛網路攝影機等智慧共桿設施，並建置系統蒐集分析資訊分級提示警報，惟未指派專人及時處理系統警報，亦無監控因應機制，未能發揮預期效益等情事，經函請檢討改善。據復：1.已促請承包商修復以提升連線率，並加強設備系統監控，如有異常將儘速釐清原因改善，避免誤派工造成人力負擔；2.未來推動智慧路燈相關建設計畫時，將審慎評估相關法令及實際應用可行性；3.已辦理修繕並將定期測試檢視，以發揮設備應有之功能與效益；4.已修復系統並指派保全人員定時巡檢，以達透過系統發揮分析車流量及進行車輛進出管制監控之預期效益；5.已邀集相關單位與廠商開會討論，將建立各類警報之後續應變機制，以確保智慧系統提供相關訊息皆能落實園區管理掌握應用。

四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告列重要審核意見8項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者7項（表4），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

| 表4 110年度審核報告所列臺中市政府建設局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 辦理樹木健康檢查業務，惟健康檢查有疑慮樹木遲未通報權責機關處理，樹穴長期空置，未積極運用苗圃苗木植樹等情，允宜研謀改善，以確保公共安全與路樹品質。 | 因仍有人行道樹木移除後未立即補植等，改善成效未如預期或未依改善措施辦理，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（六）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）建置系統管控道路挖掘案件辦理進度，提升道路服務品質及維護公共安全，惟部分挖掘案件未申報開工，逾期施工，未辦理註銷或竣工申報等情，允應加強相關案件管控與稽查，以確保道路挖掘進度與品質。 |  |
| （二）推動管線工程統一挖補並建置資訊系統分析運用管線圖資，惟部分已完工案件遲未辦理路面修復，圖資分析功能異常，已竣工案件遲未上傳圖資等情，允應檢討改善，以有效利用圖資提升管理效率，確保用路人安全。 |  |
| （三）積極辦理公園綠地維護管理業務，惟部分行政區共融公園布建數量較少，兒童遊戲設施不合格遲未改善，未積極處理民眾通報公廁問題等情，允宜研謀改善，以提供民眾舒適休閒空間。 |  |
| （四）定期辦理橋梁安全檢查業務，惟特殊性人行天橋未訂定維護管理作業計畫，劣化較嚴重箱涵構件未辦理維修，橋梁管理系統未建置防災預警條件等情，允宜研謀改善，以維護橋梁安全。 |  |
| （五）持續辦理人行陸橋及地下道管理維護工作，惟尚未成立專案諮詢小組執行檢核任務，部分緊急求救鈴損壞故障或未設置，部分出入口未設置位置指示圖等情，允宜檢討改善，以維護行人安全。 |  |
| （六）持續汰換水銀路燈及增設路燈，惟水銀路燈電費燈數高於帳列數，部分地區逾5年餘仍未汰換水銀路燈，路燈逾期維修未依契約扣罰等情，允宜研謀改善，以維護用路人安全。 |  |
| （七）興建臺中中央公園打造臺中市都市綠肺，惟已施作之微氣候設備未發揮效能並予以拆除，造成鉅額公帑浪費，部分機房改為綠教室閒置未使用，亟待積極查究責任並研謀改善。 |  |

捌、臺中市政府交通局主管

臺中市政府交通局主管計有公務機關5個，市營事業單位1個，非營業特種基金單位2個，已結束尚待清理事業1個，各該單位決算、附屬單位決算營業及非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定相關附表及各項差異之原因分析，附屬單位決算各基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、陸、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

臺中市政府交通局主管包括臺中市政府交通局、臺中市停車管理處、臺中市車輛行車事故鑑定委員會、臺中市交通事件裁決處、臺中市公共運輸及捷運工程處等5個機關，掌理臺中市交通運輸政策、規劃、管制設施、設施規劃新建工程、相關設備建置計畫及督導公共運輸、大眾捷運運輸、停車管理、車輛行車事故鑑定及交通裁決等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫13項，下分工作計畫23項，包括建構大臺中軌道運輸骨幹、形塑轉運中心樞紐、強化公車路網整合、強化公路網連結、發展智慧運輸系統、正視都市停車問題、改善交通安全、強化違規裁罰、完善事故鑑定制度等重要施政項目，其中已執行完成者9項，尚在執行者14項，主要係臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫經費核銷作業尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數40億8,423萬餘元，經追加預算5億103萬餘元，追減預算7,347萬元，合計45億1,180萬餘元，決算審核結果，修正增列應收保留數6億8,804萬餘元，係增列104至111年度應收罰鍰漏列金額；審定實現數50億635萬餘元，應收保留數14億1,542萬餘元，主要係違反道路交通管理處罰條例等規定之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為64億2,177萬餘元，較預算增加19億997萬餘元（42.33％），主要係違反道路交通管理處罰條例等規定之罰鍰較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計7億6,718萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億4,602萬餘元（45.10％）；減免（註銷）數818萬餘元（1.07％），主要係中央補助款依計畫實際需求核撥；應收保留數4億1,297萬餘元（53.83％），主要係中央補助款依計畫進度核撥。

3.歲出原編列預算數88億802萬餘元，經追加預算7億4,287萬餘元，追減預算7,847萬元，並因辦理臺中市公共自行車租賃系統會員前30分鐘免費補助計畫所需經費等事由，動支第二預備金5,246萬餘元，暨因人事費不足事由，動支調整公務員工待遇準備160萬餘元，合計95億2,649萬餘元，決算審核結果，審定實現數58億2,510萬餘元（61.15％），應付保留數31億1,454萬餘元（32.69％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為89億3,964萬餘元，預算賸餘5億8,684萬餘元（6.16％），主要係補助計畫經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計23億7,780萬餘元，決算審核結果，審定實現數10億9,284萬餘元（45.96％）；減免（註銷）數1億2,471萬餘元（5.24％），主要係補助計畫經費結餘；應付保留數11億6,024萬餘元（48.79％），主要係水湳轉運中心新建工程尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算營業部分

臺中市政府交通局主管僅臺中捷運股份有限公司1個單位。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫僅列有客運1項，實施結果，實際運量較預計減少，主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，實際搭乘人次減少所致。

（二）盈虧之審定

決算審核結果，審定稅後淨損為5億9,137萬餘元，較預算數7億3,163萬餘元，減損1億4,026萬餘元，約19.17％，主要係員額未補實，及針對車站與機廠進行相關節能措施，營運成本及管理費用較預計減少所致。

另臺中市政府交通局主管之已結束尚待清理事業，僅臺中快捷巴士股份有限公司1個單位，該公司依105年5月17日董事會會議同意解散，同年11月18日進入清算程序，因未能於期限（106年5月17日）內完成，經向臺灣臺中地方法院聲請展期，展延清算期限至112年11月30日止。111年度決算清理收入29萬餘元，清理費用108萬餘元，收支相抵，計產生清理損失78萬餘元。有關詳細情形，請參閱戊、參、已結束基金清理或結束整理期間收支之查核。

三、附屬單位決算非營業部分

臺中市政府交通局主管包括臺中市公有停車場基金及臺中市軌道建設發展基金等2個作業基金單位。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有管理收入、土地租金收入、權利金收入、勞務成本、管理及總務費用、其他業務外費用、銷貨收入、其他業務收入、銷貨成本、行銷及業務費用、管理及總務費用等11項，實施結果，計有各該基金之管理及總務費用等2項，因員額未補實及折舊費用攤提較預計減少，或依實際業務需要支用等，致未達預計目標。未執行者計有銷貨收入、銷貨成本等2項，因捷運文華高中站土地開發分回之公有不動產尚未標售所致。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘9億3,455萬餘元，較預算賸餘9億3,152萬餘元，增加303萬餘元，約0.33％，主要係停車費收入較預計增加所致。

四、重要審核意見

（一）辦理大眾運輸營運與服務評鑑作業，督促提升服務水準，惟公車肇事及民眾申訴拒載與過站不停案件仍多，未將駕駛違規納入評鑑指標等，亟待檢討改善，以維護民眾安全。

| 表1 臺中市市區公車造成死傷交通事故 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件、萬班次、件/萬班次 |  |  |  |  |  |
| 年度 | 死亡件數 （A1類) | 傷亡件數 （A2類) | 死傷件數 （B=A1+A2) | 營運班次 (C) | 每1萬班次 肇事件數(註2) （B/C) |
| 合計 | 10 | 942 | 952 | 1,007 | 0.94 |
| 109 | 6 | 333 | 339 | 347 | 0.97 |
| 110 | 1 | 308 | 309 | 354 | 0.87 |
| 111 | 3 | 301 | 304 | 306 | 0.99 |
| 註：1.A1類：造成人員當場或24小時內死亡之交通事故；A2類：造成人員受傷或超過24小時死亡之交通事故。 2.每1萬班次交通事故肇事件數=死傷件數/營運班次，數據以小數全捨方式表達。 3.表內資料僅列臺中市17家市區公車業者，不包括小黃公車。 4.資料來源：整理自臺中市公共運輸及捷運工程處提供資料。 |  |  |  |  |  |

公共運輸及捷運工程處依據大眾運輸營運與服務評鑑辦法，辦理市區汽車客運營運與服務評鑑作業，作為督促客運業者改善營運績效及提升運輸服務水準，與後續獎懲、路線續營許可、經營審議開放與營運虧損補貼之依據。截至111年底止，臺中市市區客運業者（未包括小黃公車）計有17家，營運路線239條，營業車輛數1,564輛，近3年度（109至111年度）市區公車發生A1類死亡交通事故分別有6件、1件、3件；A2類傷亡交通事故分別有333件、308件、301件，111年度每1萬班次A1及A2類肇事件數0.99件，為近3年最高（表1）。另臺中市公車間有駕駛違規及脫漏班頻仍，前經本處函請檢討改善，據復已依契約處分並不定期實施稽查，案經追蹤結果，仍核有：1.未依規定設置評鑑委員會辦理大眾運輸營運與服務評鑑作業，難以反映相關利害關係人意見；2.允宜參採民眾申訴意見及推動跨局處聯合稽查，以提升評鑑結果客觀性；3.允宜將公車駕駛違規及危險駕駛行為納入評鑑指標，以維護行車安全；4.民眾陳情以公車拒載及過站不停案件為多，允宜督促業者改善；5.於市區公車自動稽核系統增設塞車邏輯判斷設計，惟公車漏班情形未顯著改善等情事，經函請檢討改善，以落實臺灣永續發展目標核心目標9，建構民眾可負擔、安全、對環境友善、且具韌性及可永續發展的運輸。據復：1.將依據大眾運輸營運與服務評鑑辦法規定，研擬設置評鑑委員會；2.將研議於評鑑計畫納入民眾申訴資料之可行性，並研商成立跨局處聯合稽查機制或其他辦理方式；3.將研議於評鑑計畫納入違規案件評比之可行性，並提高有關行車安全的配分指標；4.將研議於評鑑計畫納入人民陳情案件，評比公車服務品質之可行性；5.將透過資源調整尖峰時段發車班次，並督促業者改善異常發車情形。

（二）捷運綠線營運量已大幅上升，年度虧損微幅縮減，惟基層人員離職人數增加，及緊急事件情境應變演練項目未臻周全等，亟待檢討改善，以提供民眾安全可靠捷運服務，並提升營運量。

| 表2 臺中捷運股份有限公司營運量及淨損情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：千人次、新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 營運量 |  |  |  | 本期淨損 |  |  |  |
|  | 預計營運量 (A) | 實際營運量 (B) | 增減 (C=B-A) | 比率 (D=C/A×100) | 預算數 (E) | 決算審定數 (F) | 增減 (G=F-E) | 比率 (H=G/E×100) |
| 110 | 18,797 | 4,184 | - 14,613 | - 77.74 | 656,561 | 601,906 | - 54,654 | - 8.32 |
| 111 | 19,892 | 9,329 | - 10,562 | - 53.10 | 731,638 | 591,371 | - 140,266 | - 19.17 |

資料來源：整理自110及111年度審核報告。

臺中市政府為妥善管理營運臺中市捷運路線，設置營業基金臺中捷運股份有限公司，提供民眾安全、可靠、舒適、便捷的捷運服務，截至111年底止，營運路線僅1條（臺中捷運烏日文心北屯線，下稱捷運綠線），全長16.71公里，設有18座車站，自110年4月25日起正式營運，惟因受到新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，110年度營運量僅418萬餘人次，111年度上升至932萬餘人次，雖較預計減少1,056萬餘人次，約53.10％（表2），但營運量已較110年度增加1.23倍。該公司111年度決算本期淨損審定數5億9,137萬餘元，較預算數7億3,163萬餘元，減損1億4,026萬餘元，約19.17％（同表2），截至111年底止，累積虧損已達20億8,680萬餘元，占資本額30億元之69.56％。另分析該公司人員離職情形，111年度離職人數計103人，較110年度71人增加32人，約45.07％，以維修技術人員人數最多，且呈上升趨勢（圖1）。經查捷運綠線營運管理情形，核有：1.基層人員薪資水準與同業相比偏低，不具競爭力，造成基層維修技術人員離職人數上升，雖公開招考惟報名人數逐年下降，為確保捷運行車安全，允宜妥為通盤檢討薪資待遇，以提升吸引力，避免人才持續外流，影響捷運維修及行駛安全；2.雖已訂有災害防救業務計畫並執行演練，惟緊急事件情境應變演練項目內容未臻周全，按緊急事件發生時地無法預測，允宜加強人員平時訓練，強化緊急事件意識與應變處理能力，維護行車安全；3.捷運綠線實際運量較預估落差甚大，允應加強研謀強化捷運各站與其他大眾運輸轉乘之連結性與方便性，以提升各捷運站旅運人次；4.醫院接駁車資訊

圖1  臺中捷運股份有限公司離職人數統計

資料來源：整理自臺中捷運股份有限公司提供資料。

年度

人

其他處室

運務處

維修處

103

78

71

未整合公告於捷運公司官網，不利民眾查詢利用捷運轉乘就醫；5.委外辦理橋梁定期安全檢查，惟內部取得橋梁檢測證書人員不多，且內部檢測評估方式未與中央推動之「D.E.R.U.（劣化程度D、劣化範圍E、影響程度R、維修急迫性U）」制度接軌，允宜加強派員參與橋梁安全檢測訓練，並研謀調整評估制度之可行性，以強化自我橋梁檢測能力，確保捷運通行安全等情事，經函請檢討改善。據復：1.因薪資制度之調整依規定須由董事會審議後提報臺中市政府核定，將持續與董事會及臺中市政府溝通協調，期能再提升公司薪資待遇，以達到留任人才技術傳承，因應公司長期永續發展之目的；2.已於112年6月3日進行大型異物入侵軌道演練，並將安排新進人員補充訓練，以強化人員熟悉相關應變處理程序；3.將持續透過多元管道傾聽民眾需求及建議，與交通局檢視並調整捷運周邊轉乘設施與服務，以精進捷運轉乘服務，提升旅運人次；4.將整合醫院接駁車資訊於捷運官網公告，以利民眾查詢；5.將積極派員參與橋梁安全檢測訓練，強化相關檢測能力，並於人員技能成熟後，研議將「D.E.R.U.」制度導入公司規範。

（三）持續建置公車無障礙環境，提供候車亭服務燈功能，惟未依銀髮族及身心障礙者分布及醫療資源相對不足區域優先設置，及無障礙公車服務量能仍有提升空間等，有待檢討改善，建構友善無障礙公車環境。

公共運輸及捷運工程處為因應高齡化社會趨勢及身心障礙人數上升，滿足行動不便弱勢族群搭乘公車需求，自108年起辦理健康就診公車計畫，110及111年度辦理臺中市候車亭服務燈建置計畫，以建置公共運輸無障礙環境。截至111年底止，臺中市市區客運業者（未包括小黃公車)計17家，營運路線239條，其中健康就診路線206條；營業車輛數1,564輛，其中無障礙公車1,340輛，居六都第3；又轄內候車亭963座，其中已建置服務燈136座。經查執行情形，核有：1.未辦理銀髮族及身心障礙者需求評估調查，致部分行政區銀髮族及肢體障礙人數較多與醫療資源相對不足之里別，尚未設置候車亭服務燈，允宜研謀改善；2.健康就診公車配置無障礙車輛及每週行駛無障礙車輛班次比率均已達8成，惟尚未達到預計9成之目標；3.臺中市人口老化指數由107年底84.06％，逐年上升至111年底111.76％（表3），惟部分公車路線尚未配置無障礙車輛或無障礙車輛率及每週無障礙班次率相對較低，允宜督促客運業者提升無障礙服務量能；4.推動視障者智慧公車聯網及服務燈建置計畫，惟公車動態系統無法判斷公車有無確實停靠，有待加強監督，維護視障者權益；5.提供視障者使用之臺中友善公車APP下載人次占視障者人數比率不高，且無啟動候車亭服務燈功能，又與臺中公車APP名稱相近，亦造成混淆，允宜研議整合，俾提升無障礙搭車環境等情事，經函請檢討改善，以落實臺灣永續發展目標具體目標9.3，提高無障礙的公共交通工具、設備與設施設置比例。據復：1.將全面盤點銀髮族及身心障礙者分布區域，規劃設置候車亭服務燈；2.客運業者已逐步將無障礙車輛投入尚未全數配置無障礙車輛之路線營運，提升健康就診公車無障礙班次率，以利不同族群搭乘市區公車前往醫療院所就醫；3.持續協助客運業者購置無障礙車輛，未依規配置或未依限改善無障礙車輛配置情形，督促客運業者限期改善；4.將透過公車動態系統車輛定位資訊，判斷司機有無停靠載客，取締過站不停或拒載行為；5.將在臺中公車APP設定功能增加無障礙使用版，整合臺中公車APP與臺中友善公車APP，使一般民眾及視障族群皆可使用臺中公車APP啟動候車亭服務燈。

| 表3 六都人口老化指數 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |  |  |  |
| 年底 直轄市別 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| 臺北市 | 126.12 | 134.44 | 143.86 | 154.43 | 166.10 |
| 新北市 | 110.16 | 118.97 | 128.19 | 137.58 | 147.86 |
| 桃園市 | 75.72 | 81.40 | 88.03 | 94.79 | 101.89 |
| 臺中市 | 84.06 | 90.43 | 97.42 | 104.75 | 111.76 |
| 臺南市 | 122.88 | 130.09 | 138.39 | 147.64 | 156.53 |
| 高雄市 | 125.44 | 133.50 | 142.74 | 152.25 | 161.78 |
| 註：1.老化指數=（65歲以上人口）/（0至14歲人口）×100。 2.資料來源：整理自內政部戶政司網站資料。 |  |  |  |  |  |

（四）辦理交通號誌養護及增設不斷電系統，以維號誌正常運作，惟不斷電系統涵蓋率甚微，及號誌管理巡查維護作業等，有待研謀改善，以提升號誌妥善率，維護交通安全順暢。

交通局為維護交通號誌正常，持續辦理交通號誌維修養護與汰舊換新工程，並於重要路口設置號誌不斷電供電系統穩定號誌運作，以提升整體用路安全，截至111年底止，該局權管臺中市交通號誌路口計6,394處（圖2）。經查交通號誌管理維護情形，核有：1.已設置交通號誌不斷電系統計58處，占比僅0.91％，且部分易肇事路口尚未設置，允宜提升涵蓋率，避免因供電異常影響交通安全；2.運用臺中市交通號誌管線地理資訊系統掌握轄內交通號誌設施，惟

資料來源：整理自臺中市統計資訊網資料。

圖2　111年底臺中市交通號誌路口數

部分新設號誌未登錄系統列管；3.僅於實施交通管制時，辦理區域大型交通號誌桿件巡檢有無腐朽，允宜針對權管6千餘處交通號誌積極辦理巡查維護，以確保基座結構安全；4.交通號誌維修廠商維修日誌記載通報時間與實際不符等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續推動設置號誌不斷電系統，並優先設置於易肇事路口、主要幹道及車流量較多之路口；2.已要求號誌施作廠商於完工後即時登錄系統，並持續清查路口號誌設施以完善管理；3.將分年分區逐步巡檢，以每年600處頻率進行全面盤點，以確保用路人安全；4.已督促廠商修正誤繕部分並改善通報流程，後續將責成廠商確實記錄維修日誌表。

（五）實施路邊停車地磁感應設備系統，以利收費管理，惟間有繳費不便民及溢收停車費，停車格位劃設及月票發售數量未周妥等情事，亟待研謀改善，以滿足民眾停車位需求。

表4　臺中市111年底路邊停車格位收費情形

單位：格位

| 項 目 | 合 計 | 收費 | 未收費 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 151,274 | 52,573 | 98,701 |
| 大型車 | 69 | 50 | 19 |
| 小型車 | 50,546 | 36,417 | 14,129 |
| 機車 | 100,659 | 16,106 | 84,553 |

資料來源：整理自臺中市統計資料網資料。

臺中市政府為推動興建公共停車場、改善停車設施及獎助民間投資興建公共停車場，設立臺中市公有停車場基金，截至111年底止，臺中市設置路邊停車格位，包括大型車69格位、小型車50,546格位、機車100,659格位，合計151,274格位，其中收費52,573格位、未收費98,701格位（表4）。經查路邊停車位管理情形，核有：1.實施路邊停車地磁感應設備系統，掌握車輛停車狀態，並結合新式停車繳費單提供多元繳費方式，惟民眾持新式繳費單至超商繳費，須持手機掃描單據始出現繳費頁面，或須使用超商機器列印繳費單，未盡便民，頻生客訴；2.透過地磁感應設備自動偵測車輛停放時間，惟間有設備偵測異常，溢收停車費用；3.建置臺中市停車設施地理資訊暨即時傳輸系統，惟部分新劃設停車格位未於系統內建立圖資，系統資料未完整；4.部分道路單側已劃設收費停車格位，惟另側開放民眾隨意停車，致收費格位使用率不高，並影響交通安全；5.臺中市小客車登記數自101年底之81萬餘輛，逐年上升至111年底之99萬餘輛，公共停車位需求大幅上升，惟路邊停車月票發售每月平均張數占路邊收費停車格位數高達6成，且部分停車位遭月票車久占，影響其他民眾停車權益等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續推廣各式繳費方式，並於市府大樓等機關櫃台針對臨櫃現金繳費民眾提供一對一線上繳費教學；2.已退還民眾溢收停車費及扣罰廠商違約金，並請廠商加強巡視，以確保設備正常運作；3.將於112年重新調查，妥為建置停車格位地理資訊系統圖資，以利規劃管理；4.將於收費路段清查類似情事研議改善；5.將規劃藉由停車開單作業蒐集月票車輛停車數據，作為調整路邊停車月票發售政策之改進參據。

（六）積極辦理小黃公車、通用計程車及幸福巴士，服務偏遠地區並照顧身心障礙者，惟間有空車率偏高與未達應設置車輛數，及官網尚無幸福巴士營運資訊等情事，允宜研謀改善，以提升營運量能。

小黃公車

（圖片來源：臺中市政府交通局提供）

交通局為服務偏遠地區民眾交通需求及落實照顧身心障礙者，與計程車業者簽訂臺中市計程車彈性運輸服務契約（即小黃公車）及臺中市通用計程車隊經營管理行政契約，111年度編列預算2,532萬餘元及交通部公路總局委辦經費1,833萬餘元支應，執行數分別為1,684萬餘元及360萬元；另為因應梨山地區對外交通管制，整合在地資源提供當地交通運輸服務，111年度編列幸福巴士交通服務經費606萬餘元，執行數379萬餘元。經查執行情形，核有：1.小黃公車已設置GPS及電子票證設備，惟核銷經費時未加以運用比對業者營運報表正確性，難以掌握小黃公車實際執行成效；2.部分小黃公車路線空車率偏高，有待瞭解原因檢討改善；3.部分通用計程車車隊營運車輛數未達成契約規範之輛數，契約未規範罰則；4.辦理計程車疫情防疫物資補貼作業，惟間有計程車駕駛人執業登記證已廢止；5.該局官網便民服務尚無幸福巴士營運資訊，不利民眾搭乘使用等情事，經函請檢討改善。據復：1.已於112年度業者提報每月請款資料時，透過臺中公車即時動態資訊系統抽核小黃公車班次運作情形，以健全小黃公車營運管理機制；2.邀集地方相關單位研商路線、班次、時間調整方案，製作小黃公車識別站牌、站牌貼紙及車身識別貼紙，並於臺中公車即時動態資訊提供小黃公車即時資訊；3.持續積極向交通部爭取經費，補助業者購置通用計程車擴大經營，未來將研擬未達契約營運量能之處罰或遞補機制；4.已請駕駛繳回溢領金額；5.已於官網登載梨山幸福巴士乘車資訊，以便民眾查詢使用。

（七）規劃建置臺中市大眾捷運系統路網，以因應未來運輸需求，紓解道路壅塞問題，惟軌道建設財務負擔能力，及捷運綠線嚴重虧損，土地開發效益尚未實現等，有待研謀並檢討改善，以早日實現路網並永續經營。

臺中大眾捷運系統整體路網

(圖片來源：臺中市政府交通局提供)

交通局為因應未來臺中市都市發展，道路交通量大增，評估建置大眾運輸系統，辦理臺中市捷運整體路網規劃，以使捷運路網成為大眾運輸主要工具，提供民眾快速方便之交通工具，紓解私人運具造成之道路交通壅塞問題，向交通部爭取中央前瞻基礎建設計畫特別預算經費；其中臺中捷運烏日文心北屯線（捷運綠線）已於110年4月25日正式通車，截至112年5月底止，捷運綠線延伸線可行性研究及捷運藍線綜合規劃尚在行政院審議中，捷運橘線可行性研究及屯區捷運（含捷運藍線延伸線及紫線）可行性研究尚在交通部審查中。經查執行情形，核有：1.允宜檢討同時推動多項軌道建設之非自償性經費負擔能力，妥為規劃推動優先順序；2.捷運綠線營運已2年，惟運量及票箱收入不足，造成嚴重虧損，及土地開發效益尚未實現，不利軌道建設永續發展；3.捷運系統橋梁養護督導相關法規允宜積極研議訂定；4.捷運綠線橋梁委外檢測結果有部分劣化情形，允應儘速完成維護改善作業等情事，經函請檢討改善。據復：1.將於各路線規劃及推動時，同步檢視財政負擔能力及債務狀況，並以增加實質財源或撙節支出控留可用財源方式推動，以降低市政府財務負擔；2.臺中捷運股份有限公司擬具精進開源措施，以增進本業收入、拓展附屬事業收入及提升其他收入，後續將積極實現自償性收入；3.將持續研議捷運橋梁維護計畫新訂或修定，以落實督導、考核等相關作業；4.建議補強橋梁尚屬結構保固範圍，由臺北市政府捷運工程局督導改善中，將追蹤並協助改善作業之進行。

（八）提供臺中捷運綠線大眾運輸系統，提升民眾交通便利性，惟車站玻璃帷幕屢發生爆裂，工程品質管制及契約規範未盡周延等，亟待檢討改善，以維護旅客安全。

臺中捷運烏日文心北屯線（捷運綠線）於110年4月25日正式通車營運，惟據報載自109年11月起陸續發生水安宮站等8個車站帷幕強化玻璃爆裂，影響旅客安全，截至111年4月底止，計已10次（47片）玻璃帷幕爆裂。按捷運綠線興建工程係由臺北市政府捷運工程局代辦，其中有關玻璃帷幕工程者，計有G3至G9站及全線環控監控系統區段標工程、G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程等2件，合計完成玻璃帷幕計1萬6,475平方公尺（金額計1億4,752萬餘元）。經查執行情形，核有：1.承包商施工前，未依契約規定將玻璃帷幕牆之材料廠商資格及成品檢測證明等資料送監造單位審查；2.僅辦理強化膠合玻璃材料檢驗，未依契約規定辦理膠合前強化玻璃材料檢驗；3.未針對不同厚度及尺寸之強化玻璃訂定不同最低熱浸處理時間，難以確保玻璃品質，降低自爆率；4.契約僅規定於強化膠合玻璃每種材質進場前抽樣檢驗1次，抽樣檢驗頻率偏低，不足以代表每種材質分批進場之品質等情事，經函請檢討改善。據復：1.未來將對承包商及員工加強教育訓練，以確保相關契約程序作業之完備性；2.已要求廠商將備品依其原製程經熱浸強化後，重新進行試驗，試驗結果已符合規範要求；3.已重新檢討不同厚度級距之強化玻璃熱浸處理持溫時間，並將補充修正規定納入新契約；4.近3年自爆率已有下降趨勢，本案係屬強化膠合玻璃，不用擔心玻璃碎片會造成旅客傷害，且在保固維修責任期間內，已針對原契約規範不足部分，增修標準規範與設計準則，以確保工程品質。

五、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告列重要審核意見8項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者7項（表5），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表5　110年度審核報告所列臺中市政府交通局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 市區客運業提供大眾運輸服務，惟間有闖紅燈及超速等違規駕駛，公車脫漏班頻仍，公車稽核系統正確率未佳等情，亟待檢討改善，提升市區客運服務品質。 | 因客運業者仍間有駕駛違規及漏班情形，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（一）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）積極推動公車進校園提升學生交通安全及持續辦理易肇事路口交通設施改善作業，惟未運用大數據分析篩選機車易肇事路口及學校周邊易肇事熱點辦理交通設施改善，亟待檢討改進，以降低交通事故肇事率。 |  |
| （二）推動公車全面電動化目標具有成效，臺中市電動公車數量居六都第1，惟部分業者電動公車占比偏低且逾齡公車未汰舊換新，監督管理情形未臻周妥，亟待檢討改善。 |  |
| （三）市區道路交通工程執行成效經中央考評成績已有進步，並持續推動無障礙通行環境及號誌維修作業，惟有聲號誌集中於水湳經貿園區，且號誌周邊未鋪設導盲設施，不利營造友善環境，亟待研謀改善。 |  |
| （四）擴大停車空間服務，建構友善停車環境，惟停車費欠繳金額逐年上升，公有路外停車場委外經管廠商未妥為管理維護停車場，亟待檢討改善。 |  |
| （五）持續核發私有公共停車場登記證，以解決民眾停車需求，惟部分停車場未辦停車場登記證長期違規營業，或公告停車位數超逾設置許可數，未落實稽查作業，亟待加強辦理。 |  |
| （六）臺中捷運綠線營運量遠低於預期，累積虧損持續擴大，公車接駁契約訂定未臻周妥，影響乘客權益，亟待檢討研謀提升營運量措施，並建置完妥緊急應變能力。 |  |
| （七）花博門票代售暨入口驗票採購案履約爭議經臺中市政府採購申訴審議委員會調解成立，未依調解內容履行，遭法院強制執行，衍生鉅額執行費用，允應檢討。 |  |

玖、臺中市政府都市發展局主管

臺中市政府都市發展局主管計有公務機關2個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定相關附表及各項差異之原因分析，附屬單位決算各基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、陸、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

臺中市政府都市發展局主管包括臺中市政府都市發展局、臺中市政府住宅發展工程處等2個機關，掌理臺中市都市計畫、設計、更新、測量及修復；建築物安全檢查及使用管理；建造執照審核及管理；營造及施工管理；住宅企劃及服務；社會住宅及各項工程開發；公寓大廈管理等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫18項，包括補助市民辦理整合住宅補貼資源實施方案；辦理社會住宅包租代管計畫；辦理城鎮風貌及創生環境營造計畫；辦理提升道路品質計畫2.0－推動騎樓整平計畫；執行妨礙公共安全打通騎樓違建、危險房屋、清除路障、巷道打通、施工中違建及搶救災害等拆除業務等重要施政項目，其中已執行完成者7項，尚在執行者11項，主要係社會住宅包租代管計畫尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數32億9,306萬餘元，經追加預算2億148萬餘元，合計34億9,454萬餘元，決算審核結果，審定實現數31億8,605萬餘元，應收保留數2億83萬餘元，主要係中央補助款依計畫進度核撥；合計決算審定數為33億8,689萬餘元，較預算減少1億765萬餘元（3.08％），主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。

2.以前年度歲入轉入數計3億806萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億7,194萬餘元（55.82％）；減免（註銷）數1,758萬餘元（5.71％），主要係中央補助款依計畫實際需求核撥；應收保留數1億1,852萬餘元（38.47％），主要係中央補助款依計畫進度核撥。

3.歲出原編列預算數15億5,466萬餘元，經追加預算2億29萬餘元，追減預算215萬餘元，並因辦理促進公寓大廈社區環境改善及提升居住安全所需經費事由，動支第二預備金735萬元，暨因人事費不足事由，動支調整公務員工待遇準備298萬餘元，合計17億6,314萬元，決算審核結果，修正減列應付保留數1億510萬餘元，係減列無須保留之住宅租金補貼經費；審定實現數9億9,804萬餘元（56.61％），應付保留數4億2,427萬餘元（24.06％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為14億2,231萬餘元，預算賸餘3億4,082萬餘元（19.33％），主要係補助計畫經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計9億4,614萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億2,838萬餘元（45.28％）；減免（註銷）數1億191萬餘元（10.77％），主要係整合住宅補貼資源實施方案補助經費結餘；應付保留數4億1,583萬餘元（43.95％），主要係智慧營運中心新建計畫尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

臺中市政府都市發展局主管包括臺中市都市更新及都市發展建設基金與臺中市住宅基金等2個作業基金單位。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有其他勞務成本及雜項業務成本等2項，實施結果，因都市更新整建維護補助申請案件減少，與社會住宅工程依實際進度向金融機構借款，利息費用較預計減少，致均未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘2億311萬餘元，與預算短絀2億9,595萬餘元，相距4億9,906萬餘元，主要係申請住宅區變更為商業區或其他分區變更案件增加，業務收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）辦理建築工程管理及營建賸餘土石方流向管制，惟建築工地發生火災及賸餘土石方載運車輛違規情事頻仍，未加重裁處，影響公共安全等，亟待檢討改善，強化建築工地安全管理。

| 表1 臺中市建築工程施工勘驗情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、件 |  |  |  |
| 年度 | 契約金額 | 契約結算金額 | 勘驗數量 |
| 合計 | 29,091 | 28,806 | 7,028 |
| 109 | 9,697 | 9,697 | 2,321 |
| 110 | 9,697 | 9,412 | 2,259 |
| 111 | 9,697 | 9,697 | 2,448 |
| 資料來源：整理自臺中市政府都市發展局提供資料。 |  |  |  |

都市發展局為辦理建築工程管理、勘驗及營建賸餘土石方流向管制等業務，111年度編列預算547萬餘元，決算數471萬餘元；及近3年度（109至111年度）於臺中市都市更新及都市發展建設基金計編列預算2,909萬餘元，委託建築師公會、土木技師公會或結構技師公會辦理建築工程施工勘驗，契約金額2,909萬餘元，結算金額2,880萬餘元，勘驗數量7,028件（表1）。經查執行情形，核有：1.近年來臺中市建築工地發生火災件數分別為109年度15件、110及111年度均為11件，未見明顯下降，亟待加強辦理火災預防稽查；2.未訂定工地火災防範措施專案稽查項目之一致性規範，致實際執行稽查項目未盡相同；3.部分載運營建賸餘土石方之車輛未按餘土處理計畫載明之時間及路線行駛，未按違規件數加重裁處，而僅裁處違規次數排名前十名建照之承造人1次，影響用路人安全；4.委託辦理建築管理業務作業辦法規範施工勘驗審驗人員須未受聘於營造業專任工程人員，涉與營造業法規定不合；5.部分施工勘驗審驗人員未按建築物構造種類選用合適之查核紀錄表，影響建築管理效能；6.對於抽查施工發現缺失項目，允宜研議於複驗時加倍抽查之可行性，以維護工地安全及購買民眾權益等情事，經函請檢討改善。據復：1.嗣後每年度至少辦理1次工地火災巡查；2.將研訂建築工地火災巡查表，供巡查使用；3.將加強裁處頻率，如查有重複違規情事，將加重裁罰；4.已納入修法程序；5.將請廠商加強審驗人員之教育訓練；6.於研擬113年度採購案契約（草案）時，將請廠商擬定加倍抽查數量之複驗制度。

（二）持續推動社會住宅興建工程，以落實居住正義，惟規劃設計及履約管理作業間有缺失，有待檢討改善，並妥為規劃後續管理維護量能。

臺中市梧棲區三民段社會社宅

(圖片來源：臺中市政府住宅發展工程處提供)

都市發展局為落實居住正義，持續推動社會住宅興建工程，並提供優惠租金價格，以協助青年等族群解決居住問題，達成幸福宜居城市願景，截至112年5月底止，已自行興建完成7處社會住宅，提供社會住宅2,211戶予供符合資格之民眾居住；另正在施工中者10處，預計於114年全部完工，再提供3,390戶社會住宅，合計5,601戶。經查執行情形，核有：1.臺中市社會住宅已陸續完工，協助青年等族群解決居住不易問題，鑑於後續將有大量社會住宅陸續興建完成，允宜及早評估成立專責法人或機構協助辦理社會住宅管理維護業務，以強化社會住宅管理維護量能，減少公務人力負擔；2.部分工程重複編列鋼筋損耗，及溢計模板與混凝土損耗數量；3.變更設計新增土石方運送項目，單價分析表編列土石方流向管制費用，核與招標文件規定不合；4.變更設計新增瓦斯工程項目，外管線部分由瓦斯公司辦理，允宜檢討相關規劃設計監造費用；5.得標廠商尚未履行投標承諾回饋事項等情事，經函請檢討改善。據復：1.將參採中央及其他縣市經驗，評估成立行政法人或專責機構之可能性，以提升社會住宅營運量能；2.經檢討重複編列損耗數量，後續將依實作數量估驗，並扣罰設計監造單位；3.經檢討扣除土石方流向管制作業費用59萬餘元；4.因監造單位仍須辦理瓦斯工程監造，經檢討扣除其設計部分費用27萬餘元；5.已完成回饋事項願景館網頁架設，後續將配合工程進度更新，以發揮宣傳效益。

（三）建置建築執照大數據雲端資料庫平臺，推動審查無紙化作業，惟部分案件審查期間冗長，或已逾改正期限案件久未處理完畢，及資料庫未異地備援等，允宜檢討改善，以提升行政效率。

| 表2 六都111年度建造執照核發數量 |  |
| --- | --- |
| 單位：件 |  |
| 直轄市別 | 建造執照核發數量 |
| 臺南市 | 3,710 |
| 臺中市 | 2,605 |
| 高雄市 | 2,117 |
| 桃園市 | 1,454 |
| 新北市 | 516 |
| 臺北市 | 324 |
| 資料來源：整理自內政部統計處內政統計查詢網資料。 |  |

都市發展局為推動建築執照申請審查無紙化作業，提升行政效率，建置建築執照大數據雲端資料庫平臺，111年度核發建造執照2,605件，居六都第2（表2）。經查執行情形，核有：1.部分民眾申請建造執照至核發日逾1年，主要係第1次通知改正後審查期間冗長，允應檢討改善，提升審查效率；2.建造執照申請案逾建築法第36條規定6個月期限仍未改正者計412件，久未處理完畢，有待查明後續審查結果；3.建築執照大數據雲端資料庫係同地備援，有同時遭毀損風險，允應異地備份等情事，經函請檢討改善。據復：1.建築執照大數據雲端資料庫平臺審查辦理天數之計算，尚無扣除建築師補正天數功能，後續將爭取預算擴充系統功能，以利案件控管；2.經清查結果，截至112年5月15日止已駁回60件，其餘案件已核准或排定複審中；3.將參考數位發展部資通安全署發布之電腦機房異地備援機制參考指引，妥善規劃異地備援機制。

（四）辦理違章建築處理業務獲中央評鑑優等佳績，惟違章建築件數持續增加，影響公共安全及違建達2層以上供出租使用等高風險案件，拆除比率偏低等，有待檢討改善，以維公共安全。

| 都市發展局為維護公共環境安全，於111年度編列預算1,000萬元，辦理違章建築物查報及拆除業務、妨礙公共安全及搶救災害等拆除工程，決算數353萬餘元。經查執行情形，核有：1.臺中市違章建築處理業務經內政部營建署辦理違章建築及廣告物業務評鑑，已由109年度甲 表3 六都違章建築案件增減情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：件 |  |  |  |
| 直轄市別 | 108年底 (A) | 111年底 (B) | 增減量 (B-A) |
| 新北市 | 187,254 | 185,232 | - 2,022 |
| 高雄市 | 121,733 | 120,066 | - 1,667 |
| 臺中市 | 89,472 | 103,139 | 13,667 |
| 臺北市 | 80,808 | 81,620 | 812 |
| 桃園市 | 64,050 | 68,263 | 4,213 |
| 臺南市 | 34,491 | 34,424 | - 67 |
| 資料來源：整理自內政部營建署網站資料。 |  |  |  |

| 等進步為111年度優等佳績，惟違章建築拆除經費年年賸餘，累計未拆違建件數由108年底89,472件逐年上升至111年底103,139件，增加15.28％（表3）；2.107至111年度拆除既存違章建築類型，以占用騎樓1,193件最多，惟供營業使用及屋頂增建達2層以上供出租套房使用等高風險違章建 表4 107至111年度影響公共安全既存違章建築清查及拆除情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：件、％ |  |  |  |
| 優先執行類型（註1） | 清查數 （A） | 拆除數 （B） | 拆除比率 （B/A×100） |
| 合計 | 5,783 | 1,376 | 23.79 |
| A1－供八大行業、飲酒店、遊藝場使用經裁罰停止供水供電之整幢違章建築 | 159 | 11 | 6.92 |
| B2－屋頂增建達2層以上供出租套房使用之違章建築 | 1,082 | 85 | 7.86 |
| C1－占用防火間隔且與屋頂連結之高密度使用違章建築 | 867 | 87 | 10.03 |
| C5－其他－占用騎樓影響公眾通行之違章建築 | 3,675 | 1,193 | 32.46 |
| 註：1.依內政部營建署107年初訂頒「加強既存違章建築處理指導綱領」優先執行類型：A.供營業使用之整幢違章建築、B.屬合法建築物垂直增建、C.其他經當地主管建築機關認有必要。 2.資料來源：整理自臺中市政府都市發展局提供資料。 |  |  |  |

築拆除比率偏低（表4）；3.未積極協調消防局認定妨礙消防安全違章建築有無危害公共安全之虞，據以執行拆除作業；4.列管危害公共安全之既存違章建築持續增加，允應加強辦理，以維公共安全；5.對於影響公共安全之既存違章建築，尚未訂定拆除計畫限期拆除，允宜訂定拆除計畫積極執行等情事，經函請檢討改善，以落實臺灣永續發展目標核心目標11，建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村。據復：1.將運用經費積極辦理違章建築拆除；2.將研擬「臺中市屋頂垂直增建2層以上違章建築專案計畫」，包含違章建築樓層達2層以上及占用防火間隔（巷）之高密度使用違建列為優先處理對象；3.將研擬召開「處理違章建築督導協調會報」，與相關單位共同研議違建「是否危害公共安全」之認定標準及執行方案；4.將評估各類危害公共安全之既存違建拆除可行性，並研擬專案計畫執行；5.將先就「臺中市屋頂垂直增建2層以上違章建築專案計畫」部分優先辦理。

（五）積極輔導公寓大廈成立管理組織及改善無障礙設施，惟逾2成之7樓以上公寓大廈尚未成立，及改善無障礙設施經費執行率未佳等，亟待研謀改善，以協助提升居住安全。

| 表5 111年底臺中市7樓以上公寓大廈管理組織成立情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：處、％ |  |  |  |  |
| 領得使用執照時點 | 合計 （A=B+C） | 未成立 （B） | 已成立 （C） | 報備率 （C/A×100） |
| 合計 | 5,830 | 1,274 | 4,556 | 78.15 |
| 84年6月29日前（公寓大廈管理條例制定前） | 2,988 | 889 | 2,099 | 70.25 |
| 84年6月30日至93年1月1日（公寓大廈公共基金由起造人設立專戶儲存） | 1,207 | 257 | 950 | 78.71 |
| 93年1月2日以後（公寓大廈公共基金由起造人繳交直轄市主管機關公庫） | 1,635 | 128 | 1,507 | 92.17 |
| 資料來源：整理自臺中市政府住宅發展工程處提供資料。 |  |  |  |  |

住宅發展工程處為促請公寓大廈社區提升管理效率，依公寓大廈管理條例規定訂定臺中市政府輔導公寓大廈成立管理組織計畫，執行期程自107至114年度，並提供「公寓大廈共用部分及約定共用部分維護修繕費用補助」、「原有住宅無障礙設施改善補助」等，111年度編列預算計3,890萬餘元，執行數3,599萬餘元。截至111年底止，臺中市7樓以上公寓大廈計5,830處，其中已成立管理組織備查者計4,556處，報備率78.15％；餘未成立管理組織1,274處，主要係在84年6月29日公寓大廈管理條例制定前興建（表5）。經查執行情形，核有：1.逾2成之7樓以上公寓大廈尚未成立管理組織，允宜研擬差異化補助策略輔導成立，以健全社區管理維護，提升居住安全；2.推動輔導公寓大廈成立管理組織計畫，惟未納管經消防局建請列入輔導等應優先輔導對象，允應加強辦理，俾利住戶自主參與社區管理維護工作，降低公寓大廈發生公共安全事件之風險；3.尚有2 處老舊複合用途（住商混合）公寓大廈未成立管理組織，允宜輔導成立，提升居住安全；4.配合市政府推動擴大建築物公共安全檢查申報範圍，輔導8樓以上未達16樓之公寓大廈成立管理組織，惟尚有逾7成未成立，允宜先行辦理篩選及清查消防設備不符規定等有居住危險之虞者，積極輔導成立；5.補助住宅改善無障礙設施計畫，111年度無執行數，109及110年度因民眾仍在施工中辦理經費保留，允宜加強宣導及強化輔導措施，對於執行率不佳且無不可抗力因素者研擬退場機制，以提升補助經費效益等情事，經函請檢討改善，以落實臺灣永續發展目標核心目標11，建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村。據復：1.為輔導條例制定前之公寓大廈成立管理組織，申請成立時派專業團隊協助，成立後申請公共修繕補助亦予以特別加分；2.將針對消防局通報疑似無管理組織之社區優先釐清並輔導派案，改善公寓大廈無管理組織情形；3.將加強輔導積極督促其成立管理組織；4.將持續向社區宣導應成立管理組織，並視情形於「危險之虞」認定要件草案法律程序定案前，即納入主動輔導以及早因應；5.委請廠商加強計畫宣導，112年截至5月底社區已申請12案，並於113年申請計畫書規定申請人未於預定作業期限完成者得廢止補助。

（六）已擬訂臺中市國土計畫並公告實施，惟部分崩塌地劃為可生產土地，影響山坡地安全，留設未登記工廠用地偏多及有待加強鄉村地區醫療與公共設施規劃等，允宜研謀改善，以促進土地合理利用。

圖1　臺中市國土功能分區

資料來源：整理自110年4月臺中市國土計畫資料。

都市發展局依據全國國土計畫擬訂臺中市國土計畫，業經內政部核定並公告實施，劃設臺中市海域及陸域總面積38萬8,778公頃，包括國土保育、海洋資源、農業發展、城鄉發展等4類功能分區（圖1），並配合辦理推動鄉村地區整體規劃，以改善民眾生活環境。經查執行情形，核有：1.部分位於霧峰區、太平區及和平區等3個行政區內之崩塌地，劃為具有糧食生產功能，恐影響山坡地保育及農業發展安全；2.為解決農地工廠問題，劃設供未登記工廠使用之面積，多於經濟發展局納管未登記工廠用地需求，允宜檢討更新；3.鄉村地區普遍存有醫療及公共設施不足問題，有待積極規劃設置，以提升在地化服務；4.新社區整體規劃欠缺露營場等土地使用合法性分析，影響後續空間發展與成長管理計畫等情事，經函請檢討改善。據復：1.考量山坡地保育及農業發展安全，將提供內政部營建署參考，納入下次全國國土計畫通盤檢討研議；2.將適時參酌經濟發展局納管資料更新；3.將以多元替代原則，盤點相關資源媒合經費，提供鄉村所需之必要公共設施；4.將針對露營區、公共設施等土地使用合法性進行分析，以完備鄉村地區整體規劃內容。

（七）辦理整合住宅補貼資源實施方案租金補貼業務，協助民眾減輕租屋負擔，惟部分案件租賃空間作為營業使用或重複請領租金補貼，及未將租金補貼偽冒案件情形表函報中央等，允宜檢討改善，以維社會公平正義。

| 住宅發展工程處為協助民眾減輕租屋負擔，於110年8月及111年2月接受民眾申請110年度整合住宅租金補貼，申請戶數計25,715戶，核定18,445戶（71.73％）（表6），所需經費編列於該處111年度預算9億1,748萬餘元（內政部營建署補助7億6,201萬餘元），決算數6億1,697萬餘元。經查執行情形，核有：1.部分房屋租賃契約載明使用空間全部或部分作為營 表6 臺中市整合住宅補貼資源實施方案之租金補貼辦理情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：戶、％ |  |  |  |  |
| 計畫 年度 | 預算 年度 | 申請戶數 (A) | 核定戶數 (B) | 核定率 (B/A×100) |
| 108 | 109 | 10,888 | 8,754 | 80.40 |
| 109 | 110 | 21,452 | 15,772 | 73.52 |
| 110 | 111 | 25,715 | 18,445 | 71.73 |
| 資料來源：整理自臺中市政府住宅發展工程處提供資料。 |  |  |  |  |

業使用，允宜釐清是否符合補貼供居住使用之意旨，以落實社會公平正義；2.部分案件重複請領原住民族事務委員會原住民住宅租金補貼；3.未衡酌溢領租金補貼者之經濟狀況有無分期返還之必要性，即一律同意分期返還，核與規定未盡相符；4.未依規定將租金補貼偽冒案件情形表函報內政部營建署等情事，經函請檢討改善。據復：1.將請內政部營建署函釋；2.將釐清有無重複補貼；3.將依規定改進現行做法；4.嗣後將依規定辦理。

四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告列重要審核意見7項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表7）。

表7　110年度審核報告所列臺中市政府都市發展局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）辦理列管建築物防火避難設施與設備安全檢查業務，惟未積極處理並追蹤改善消防局通報不符規定之公共安全事項，或檢查裁罰比率下降及不合格營業場所張貼告示比率居六都之末，有待檢討改善。 |  |
| （二）為落實居住正義，持續推動社會住宅政策，惟部分區域供需差距頗大，已入住社會住宅營運收支低於財務自償性標準，潛藏未來財務風險，及社會住宅居住管理未臻周妥，影響居住品質，亟待檢討改善。 |  |
| （三）為加速取得公共建設用地，推動容積移轉折繳代金制度，惟未限制接受基地最小規模面積，未建立容積總量管制機制，及容積移入集中於少數行政區，影響公共設施服務水準及居住品質，有待研謀改善。 |  |
| （四）為復甦都市機能，改善居住環境品質，推動都市更新業務，惟臺中市屋齡逾30年比率接近4成，都市更新審核時程冗長，都市更新預算編列比率偏低，推動量能不足，亟待加速辦理及提升量能。 |  |
| （五）透過容積獎勵方式推動建築物發展綠建築推動工作，減緩都市熱島效應，惟未協議起造人須繳交綠建築維護費用及維護管理計畫，宜居建築保證金退還規範未盡完備，且尚乏綠建築獎勵擴大推廣措施，有待研謀改善。 |  |
| （六）持續辦理都市土地使用分區管制及稽查作業，惟農業區土地及兒童遊樂場用地遭違規使用情形嚴重，中央通報疑似有違規使用情形遲未處理回報，及部分行政罰鍰案件未移送強制執行，亟待檢討改善。 |  |
| （七）規劃辦理智慧營運中心新建工程，以建構數位文化與產業發展中心，惟計畫尚未定位，肇致設計工作暫停甚久，執行進度嚴重落後，亟待檢討改善。 |  |

拾、臺中市政府農業局主管

臺中市政府農業局主管計有公務機關3個，市營事業單位1個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算、附屬單位決算營業及非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定相關附表及各項差異之原因分析，附屬單位決算各基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料）：

一、單位決算部分

臺中市政府農業局主管包括臺中市政府農業局、臺中市動物保護防疫處、臺中市海岸資源漁業發展所等3個機關，掌理農政及作物生產輔導、農會及休閒農業輔導、畜牧行政、農地利用與管理、農產運銷加工輔導、林政與自然保育管理、動物疾病防疫保護及漁業海岸資源等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫11項，下分工作計畫20項，包括辦理農業用地利用與管理、加強農民專業訓練、輔導農業旅遊場域合法化及優質化、推廣農特產品多元行銷、強化苗圃管理、寵物登記管理、犬貓絕育手術及保育海洋資源等重要施政項目，其中已執行完成者14項，尚在執行者6項，主要係台中果菜批發市場發展果菜運銷冷鏈供應等計畫尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數1億5,106萬餘元，經追加預算5,904萬餘元，追減預算4,264萬餘元，合計1億6,746萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億4,074萬餘元，應收保留數3,536萬餘元，主要係中央補助款依工程進度核撥；合計決算審定數為1億7,611萬餘元，較預算增加864萬餘元（5.16％），主要係違反動物保護法及動物用藥品管理法等之罰鍰較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計3,658萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,223萬餘元（60.78％）；減免（註銷）數837萬餘元（22.90％），主要係註銷已取得執行憑證之應收行政罰鍰；應收保留數597萬餘元（16.32％），主要係違反動物保護法及動物用藥品管理法之罰鍰仍待收繳。

3.歲出原編列預算數24億5,727萬餘元，經追加預算8,315萬餘元，追減預算5,492萬餘元，並因辦理花現龍井系列活動暨推廣教育聯合成果展計畫所需經費等事由，動支第二預備金309萬餘元，暨因人事費不足事由，動支調整公務員工待遇準備587萬餘元，合計24億9,447萬元，決算審核結果，審定實現數18億9,775萬餘元（76.08％），應付保留數2億956萬餘元（8.40％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為21億732萬餘元，預算賸餘3億8,714萬餘元（15.52％），主要係老年農民福利津貼申請人數減少。

4.以前年度歲出轉入數計1億6,477萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億1,033萬餘元（66.96％）；減免（註銷）數1,346萬餘元（8.17％），主要係補助計畫經費結餘；應付保留數4,097萬餘元（24.87％），主要係臺中市肉品市場轉型經營輔導計畫尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算營業部分

臺中市政府農業局主管僅豐原農產品股份有限公司1個單位。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫僅列有果菜交易業務1項，實施結果，實際果菜交易量較預計減少，主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及天候異常影響，致實際交易量較預計減少。

（二）盈虧之審定

決算審核結果，審定稅後淨利為226萬餘元，較預算數143萬餘元，增加82萬餘元，約57.28％，主要係行銷及管理費用較預計減少所致。

三、附屬單位決算非營業部分

臺中市政府農業局主管包括臺中市農業發展基金及臺中市動物福利基金等2個特別收入基金單位。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有安全農業輔導計畫、農業發展計畫、一般行政管理計畫、動物福利管理計畫、一般行政管理計畫、一般建築及設備計畫等6項，實施結果，計有安全農業輔導計畫、一般行政管理計畫、動物福利管理計畫、一般行政管理計畫及一般建築及設備計畫等5項，因補助農民及團體計畫、或一般行政管理、或聘用人力經費等依實際業務需要支用、或補助民間團體辦理高齡動物收容處所改善計畫經費較預計減少、或購置設備結餘，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘506萬餘元，與預算短絀1億6,566萬餘元，相距1億7,073萬餘元，主要係農地變更非農業使用案件所繳回饋金收入較預計增加所致。

四、重要審核意見

（一）辦理稽查取締農地違規使用案件，惟間有農地作工商業使用等違規持續擴大，經裁處後未見改善，及未納入再移轉應課徵土地增值稅案件等情事，允宜強化稽查及裁處量能並依法課稅，以符合農地農用。

| 表1 110年度臺中市法定農地資源盤查結果 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：公頃 |  |  |
| 法定農地所在區域及使用類型 |  | 面積 |
| 合 計 |  | 124,920 |
| 平地 範圍 | 小 計 | 28,358 |
|  | 農業使用 | 21,799 |
|  | 非農業使用 | 6,559 |
| 山坡地 範圍 | 小 計 | 96,562 |
|  | 農業使用 | 91,648 |
|  | 非農業使用 | 4,914 |
| 資料來源：整理自行政院農業委員會農業及農地資源盤查結果查詢圖台資料。 |  |  |

農業局為確保農業永續發展，促進農地合理利用，辦理農地違規使用稽查及取締，將農地未作農業使用案件移送相關機關依法裁處。根據行政院農業委員會111年9月30日公布之110年度臺中市農業及農地資源盤查結果，臺中市位於平地範圍之法定農地面積28,358公頃，其中非作農業使用6,559公頃，約23.13％（表1），以疑似工廠面積最大。經查臺中市農地違規使用稽查裁處情形，核有：1.辦理稽查及取締農地違規使用案件，惟農地作工商業使用等違規情形持續擴大；2.地方稅務局通報非作農業使用已改課地價稅之農地，未依法完成查處；3.部分農地違規使用案件情節重大，經裁處後違規使用狀態仍持續存在；4.臺中市政府處理非都市土地違反使用管制案件權責劃分及作業程序要點雖已規定停止供水供電等措施分工原則，惟相關機關仍有權責劃分問題，致未積極執行斷水斷電措施；5.部分農地核發農用證明後疑有作工商業使用，惟尚未查獲並納入再移轉應課徵土地增值稅列管案件等情事，經函請檢討改善。據復：1.2.3.因現有管制人力不足，將與地政局及都市發展局等機關，持續加強辦理農地違規使用案件之查處，並依規定列管追蹤違規使用案件，以有效遏止農地違規使用情事；4.再會商法制局，臺中市政府105年10月4日所公告將區域計畫法第21條規定之主管機關權限劃分由地政局執行後續停止供水、供電、封閉、強制拆除或採取其他恢復原狀之措施等相關行政行為，宜由地政局依規定辦理；5.將積極清查相關案件，如有未作農業使用者，將通知土地所有權人限期恢復作農業使用，未依限恢復農業使用者，將通報相關機關依法妥處。

（二）推動農產品產銷調節及國際行銷，以增加農民收益，惟未訂定生產目標管控種植面積，及柑橘類出口值呈現下滑，產銷調節作業仍須加強等，亟待研謀精進，以促進永續農業，提升農業競爭力。

| 表2 全國茂谷柑前3大種植面積 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：公頃 |  |  |  |
| 年度 | 臺中市 | 雲林縣 | 嘉義縣 |
| 107 | 523 | 429 | 230 |
| 108 | 551 | 422 | 231 |
| 109 | 596 | 410 | 235 |
| 110 | 598 | 390 | 246 |
| 111 | 599 | 380 | 248 |
| 註：1.表內數據以小數全捨方式表達。 2.資料來源：整理自行政院農業委員會農糧署農糧產銷資訊整合平臺網站112年6月12日資料。 |  |  |  |

圖1　臺中市農產品出口值

資料來源：整理自臺中市政府農業局提供資料。

臺中市農產品外銷品項包括水果、花卉及加工品等3大項，出口值自107年度2.13億餘元，成長至111年度2.38億餘元（圖1）。農業局為因應農作物產銷失衡，減少農民損失，訂定農產品產銷失衡因應措施計畫，

千元

並辦理臺中市優質椪柑國際行銷計畫、椪柑收購加工作業、臺中市農特產品網路整合行銷計畫、輔導果樹轉作及品種更新計畫，111年度編列預算2,033萬餘元，執行數1,153萬餘元。經查執行情形，核有：1.未訂定椪柑生產目標，未能落實源頭管控種植面積及輔導農民調整產業結構，致農產品過剩；2.依據行政院農業委員會農糧署農糧產銷資訊整合平臺網站（112年6月12日）資料，111年度臺中市茂谷柑種植面積599公頃，為全國最大產區（表2），惟近年因種植成本增加，致農民收益下滑，允宜運用生產預測等資訊及時研擬各項產銷因應措施，發揮產銷調節預警效果，以提升農民收益；3.持續辦理農產品外銷，惟柑橘類出口值呈現下滑現象，允宜研謀因應措施；4.茂谷柑外銷市場集中中國大陸單一市場，允宜積極拓展多元行銷通路，以分散市場風險；5.允宜加強輔導農民轉作高經濟價值農產品，以減少對政府收購椪柑之依賴；6.辦理臺中市農特產品網路整合行銷，惟臺中市23家農漁會中僅9家參與普利共好商城網站販售農產品等情事，經函請檢討改善，以落實臺灣永續發展目標核心目標2，確保糧食安全，消除飢餓，促進永續農業。據復：1.將依農糧署訂定之全國農產品生產目標妥為訂定臺中市椪柑生產目標，作為推動各項輔導措施之方向；2.將邀集產區農民團體召開產銷預警會議，落實監控批發市場交易價格及拍賣量，掌握消費市場狀況，並適時輔導產業機動調節生產，維持產銷穩定；3.將審慎評估當年度柑橘生產情形訂定目標值，及輔導產地農會拓展外銷市場；4.積極輔導產區農民團體開拓東南亞及其他地區國家市場通路，以穩固國際市場；5.將加強宣導轉作，並輔導農民團體強化行銷通路，增加農民收益；6.持續輔導該商城強化經營策略，提升臺中市各地區農漁會參與。

（三）透過農產品批發市場提供農民銷售管道調節產銷，惟電子拍賣比率偏低，未按蔬果交易量辦理農藥殘留檢驗，及部分承銷人仍以現金繳納管理費等，允應檢討改善，以提升交易透明度，並保障市民吃得安心。

圖2　蔬果總交易量及電子拍賣交易量

資料來源：整理自豐原農產品股份有限公司提供資料。

豐原農產品股份有限公司依據農產品市場交易法規定設立農產品批發市場，規劃蔬菜區、青果區、拍賣議價區等，以調節農產品產銷供需，促進公平交易；111年度果菜實際交易量44,564公噸，較預計減少14,295公噸，約24.29％，主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及天候異常影響所致。經查豐原農產品批發市場管理情形，核有：1.積極推動蔬果電子拍賣交易，近4年度（108至111年度）電子拍賣交易量已逐年成長（圖2），惟111年度尚有9成交易量係採人工議價，允宜研謀提升電子拍賣交易比率，以即時呈現交易價格；2.批發市場內未公告當日農產品交易價格及數量，交易資訊透明度尚待提升；3.部分甲種承銷人未依規定開立金融帳戶扣繳管理費，徒增現金存管及收到假鈔風險；4.議價區果菜交易量達拍賣區10倍，惟農藥殘留抽驗件數僅為6分之1；5.未對部分交易量較大之承銷人辦理農藥殘留抽驗，抽驗選樣作業有待加強等情事，經函請檢討改善，以符合2021臺中市自願檢視報告SDG 2揭示，重視糧食安全，推動批發市場農藥採檢，保障市民食的安全。據復：1.將漸進式增加電子拍賣交易數量；2.將每日農產品交易價格及數量於拍賣結束後刊登於公布欄及電子看板；3.將持續宣導甲種承銷人開設帳戶，並於下次調整分貨場簽訂契約前要求承銷人進行開戶；4.將提高議價區承銷人果菜農藥殘留檢驗數量；5.將督促檢驗人員檢討改進。

（四）積極推廣有機農產品種植，生產面積已逐年上升，惟種植面積尚未達成永續發展目標，及有機農業適用肥料推廣面積未達成計畫目標等，允宜檢討改善，以提升有機農作物種植規模，推動永續消費及生產模式。

圖3　臺中市有機栽培農戶數及種植面積

註：1.圖內數據以小數全捨方式表達。

2.資料來源：整理自臺中市政府111年數字臺中資料。

資料來源：整理自臺中市政府農業局提供資料。

農業局為補助農民選用有機農業適用肥料、購置生產及加工設備等，推廣農業永續經營及有機農產品栽培作業，111年度編列預算2億3,703萬餘元，執行結果，決算數1億9,813萬餘元。經查執行情形，核有：1.臺中市有機栽培農戶及種植面積已由109年底222戶、323公頃逐年增加至111年底263戶、422公頃（圖3），惟尚未達成2021臺中市自願檢視報告之短期目標（110年底）490公頃，且近3年底（109至111年底）臺中市有機種植面積占臺中市農耕土地面積比率0.68％、0.82％、0.89％，均低於全國平均1.37％、1.49％、1.74％；2.111年度有機農業適用肥料推廣面積計17.35公頃，僅為預計目標6成，仍待加強推廣；3.已受理外埔區農會及大甲區農會申請設置有機農業促進區，惟尚未召開促進區審查委員會議辦理審查事宜，亟待積極推動，以提高有機農地耕作規模；4.臺中市有機農業集團栽培區辦理農藥殘留抽檢頻率不符規定等情事，經函請檢討改善，以落實2021臺中市自願檢視報告SDG 12揭示，推動永續消費及生產模式，積極拓展有機耕種面積之目標。據復：1.將推動各項有機農業補助及輔導措施，以促進永續農業發展目標之達成；2.將加強宣導補助資訊，協助農民選用有機農業適用肥料；3.已完成外埔區「河八代有機農業促進區」及大甲區「龍泉有機農業促進區」之公告設置程序；4.將持續積極依規定辦理抽檢，以維護農業環境及消費者安全。

（五）加強辦理動物保護及收容管制業務，榮獲中央評鑑特優佳績，惟部分人犬衝突通報頻繁地區尚未劃設風險熱區，寵物公園座數有待提升及收容動物認養與收容環境尚待改善等，亟待研謀改善，以提升動物福祉。

圖4　全國及臺中市動物之家收容動物死亡率

資料來源：整理自行政院農業委員會網站資料。

動物保護防疫處依據動物保護法規定辦理遊蕩犬管理精進措施計畫，並規劃寵物公園及完善動物管理收容作業，111年度編列預算6,081萬餘元，執行結果，決算數5,961萬餘元，經行政院農業委員會評鑑111年度動物保護、動物收容管制等2項業務榮獲特優佳績。經查執行情形，核有：1.持續精進遊蕩犬管理措施，惟間有人犬衝突通報頻繁地區尚未劃設風險熱區，允宜提升清查量能，以完善遊蕩犬管理；2.截至111年底止，臺中市設有6座寵物狗公園，與其他五都相較，仍有再提升空間；3.已建置臺中市寵物植存紀念園區，截至112年4月13日止，僅14位民眾申請寵物植存，使用率約1.08％；4.部分可待認養犬貓因公告期滿未再公告，不利民眾查詢認養，允應加強資訊揭露，以提升民眾認養動物之選擇性，促進認養媒合率；5.臺中市動物之家109至111年度收容動物死亡率自4.69％上升至7.99％，其中110及111年度高於全國平均值（圖4），允宜檢討收容環境及管理人力等情事，經函請檢討改善。據復：1.將通盤檢討清查量能，優先執行轄內高通報案件區域，以降低人犬衝突事件；2.將以未設置寵物公園之行政區優先規劃選址，並配合建設局新開闢公園及公墓轉型綠美化計畫，將寵物專區納入整體規劃；3.將持續推廣，以利民眾了解使用；4.將延長動物公告時間，促進認養媒合機會；5.將強化所內醫療防疫工作，並與民間團體、動物醫院及愛心人士合作，提升整體醫療量能，降低收容動物死亡率。

（六）列管特定寵物業登記營業情形，以保護動物並維護消費者權益，惟間有業者未依規定申報買賣紀錄或許可證已逾期或未加入公會等情事，允應檢討強化管理作為，以有效保護動物。

|  | 表3 111年底特定寵物業者加入公會情形 |
| --- | --- |
| 單位：家、％ 加入公會別 業者別; 已加入公會; 未加入公會. 家數; 比率; 家數; 比率. 合 計; 397; 223; 56.17; 174; 43.83. 有經營繁殖業者; 193; 128; 66.32; 65; 33.68. 無經營繁殖業者; 204; 95; 46.57; 109; 53.43. |
| 資料來源：整理自臺中市動物保護防疫處提供資料。 |  |

動物保護防疫處111年度辦理動物保護業務，獲行政院農業委員會評鑑特優佳績；截至111年底止，列管登記特定寵物業者計397家，較110年底增加54家，包括有經營繁殖項目業者193家(48.61％)、買賣項目業者252家(63.48％)、寄養項目業者359家(90.43％)。經查執行情形，核有：1.部分特定寵物業者未依規定申報寵物買賣紀錄及晶片使用情形，不利溯源管理；2.部分寵物繁殖業者之專任人員未依規定完成年度6小時訓練時數；3.部分特定寵物業者許可證已逾期，且經濟部商工登記公示資料仍為營業中，惟未辦理換證，有待加強列管作業；4.辦理特定寵物業評鑑制度，總分超過100分，評鑑結果未再平準化，致評鑑分數偏高；5.逾4成特定寵物業者未依規定加入公會(表3)；6.尚無特定寵物業者特約人員主動通報案件，有待強化特約人員發揮功能等情事，經函請檢討改善。據復：1.已請業者按季彙報相關資料，將加強宣導相關規定並追蹤業者彙報情形；2.將加強宣導業者相關規定，並於查核時確實核對專任人員完成訓練情形；3.將定期彙整特定寵物業證照許可已逾期名單，函請經濟發展局註銷其相關營業項目；4.將於辦理特定寵物業評鑑時，參考平準化機制訂定評分表，以利建立公平合理之評分標準；5.已通知業者應依規定加入公會，並將加強宣導相關規定；6.將加強向特約人員宣導特定寵物業相關規定，協助特定寵物業朝向優質化發展。

（七）辦理畜牧輔導與管理業務，以避免畜牧廢棄物污染環境，惟畜牧場登記管理、稽查作業及斃死畜禽流向控管作業仍待加強等，允應檢討改善，以推動環境友善之循環農業。

| 表4 畜牧糞尿再利用累計輔導情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：場、公頃、公噸 |  |  |  |
| 年底 | 畜牧場數 | 施灌農地面積 | 澆灌量 |
| 109 | 35 | 42 | 61,392 |
| 110 | 45 | 51 | 82,105 |
| 111 | 55 | 64 | 113,277 |
| 註：1.表內資料為截至年底累計輔導數據。 2.資料來源：整理自臺中市政府農業局提供資料。 |  |  |  |

截至111年底止，農業局列管登記在案之畜牧場計382場、畜禽飼養場計64場，合計446場，為完善畜牧場登記證管理及妥善處理死廢畜禽流向，辦理稽查及輔導畜牧場處理斃死畜禽，以保障國人食用衛生安全，促進畜牧產業永續經營，111年度編列預算7,293萬餘元，辦理畜牧場登記管理及畜禽場污染防治等事項，執行結果，決算數7,126萬餘元。經查執行情形，核有：1.部分畜牧場申請停業結束後已逾1年未復業，惟無註銷登記或依規定裁處資料，畜牧場管理有待健全；2.部分畜牧場未依規定設置獸醫師或特約獸醫師，或畜牧場登記管理系統資料未即時更新，有待加強督導及管理機制；3.106年度起輔導畜牧場業者畜牧糞尿再利用，截至111年底累計核准55場、施灌農地面積64公頃、澆灌量113,277公噸（表4），場數占比僅12.33％，有待賡續輔導推動；4.未按稽查紀錄表格式確實記錄畜牧場斃死畜禽數量及處理情形，有待加強斃死畜禽流向控管作業，以避免防疫漏洞；5.部分畜牧場仍於場內掩埋死廢畜禽廢棄物，未簽定委外清運契約，其中有連續2年未前往稽查等情事，經函請檢討改善，以落實臺灣永續發展目標核心目標12之第8項具體目標之推動環境友善與循環農業，以降低農業施作過程與產生之廢棄物對土壤、水的污染。據復：1.將辦理畜牧場勘查作業，並依規定註銷停業業者畜牧場登記證書；2.將清查畜牧場實際經營情形並予以輔導及更新畜牧場登記管理系統；3.將積極推動輔導畜牧場糞尿水再利用政策，以增加畜牧場業者畜牧糞尿再利用場數；4.將落實稽查作業，強化畜牧場疫情管控；5.已函請區公所輔導轄內畜牧場依規定簽定畜牧事業廢棄物化製原料委託清運處理合約，並優先稽查連續2年未訪視之畜牧場。

五、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表5）。

表5　110年度審核報告所列臺中市政府農業局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）有機及產銷履歷農產品生產面積逐年攀升，惟部分學校營養午餐農藥殘留超標，農藥殘留抽驗不合格案件未追蹤再抽驗，農產品標章驗證費用補助件數不如預期等情，亟待檢討改進，以提升農作物食用安全。 |  |
| （二）為協助農產品行銷與提升產品品質，辦理農產運銷技術輔導，惟部分產銷班農產品行銷及認證有待提升，未辦理評鑑優勝農民經驗分享，獲優質農特產品商標產品於補助之網路購物平臺項數偏低等情，允宜檢討改善，以有效協助行銷及提升產品品質。 |  |
| （三）協助農村社區辦理農村再生計畫，以活化農村，提升農村文化及生活品質，惟部分農村社區未完成培訓課程，未確實陳報補助經費支用情形，未編製農村再生執行計畫成果報告等情，亟待研謀改善，以促進農村永續發展。 |  |
| （四）持續辦理漁港環境改善，改善漁民作業空間，惟海洋廢棄物回收再利用比率偏低，廢棄漁網具回收獎勵計畫執行成效未佳，部分漁船岸置暫放逾核准期限甚久及膠筏與漁網具任意棄置等情，允宜檢討改善，以提供完善漁港環境。 |  |
| （五）持續辦理農業資材管理督導及查驗，惟農民使用化學肥料增加，農藥販賣執照過期仍有販賣紀錄，部分農藥販賣業者未被稽查，飼料販賣業者管理未周妥等情，允應檢討改善，以促進永續農業及消費者安全。 |  |
| （六）辦理動物之家改建工程，改善流浪動物收容設施環境，惟執行過程間有缺失，亟待檢討改進。 |  |

六、其他事項

農業局主管推動施政計畫之執行結果，前經本處查核後於審核報告揭露，依法陳報監察院，嗣經監察院於111年7月1日至112年6月30日間同意備查者，摘述如次：

海岸資源漁業發展所辦理松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程，計畫總經費9,000萬元，核有：（一）規劃興建松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施，未及早與臺中區漁會簽訂契約書，明定雙方權利義務與需求，肇致興建完成後，因內部裝修經費負擔問題，仍未能完成委託營運，造成相關設施閒置未用；（二）未依契約規定於完工前督促承包商準備使用執照申請事宜，肇致工程完工後5個月餘始辦理，復對於消防安全設備查驗缺失，未通知承包商限期改善，肇致耗時4個月餘，4次複驗始合格，嗣後仍久未取得使用執照，始委託第三人申請，影響設施開放使用等2項未盡職責及效能過低情事，經依審計法第69條第1項前段規定，於110年9月24日函請臺中市市長查明妥處，並報告監察院。經海岸資源漁業發展所研提下列改善措施：（一）內部裝修及周邊設施工程經費，已編列於111年度臺中市追加減預算並已完成決標，111年11月開工；臺中市政府業已同意臺中區漁會所提經營管理計畫書，俟內裝工程於112年下半年完工後如期開幕營運；（二）業於110年11月取得使用執照，爾後承辦需請領建物相關執照之公有建築，將參考臺中市政府建設局工程契約範本明訂相關罰則，並導入檢核機制，以防杜類似錯誤再發生。嗣經監察院於112年6月7日函復准予備查。

拾壹、臺中市政府觀光旅遊局主管

臺中市政府觀光旅遊局主管包括臺中市政府觀光旅遊局、臺中市風景區管理所等2個機關，掌理臺中市轄內觀光及旅遊管理、風景區管理等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定相關附表及各項差異之原因分析，請參閱審核報告參考資料；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、陸、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫10項，包括辦理觀光遊憩地區及觀光服務設施之建設工程、及觀光遊憩活動規劃與推廣、旅館業、民宿及溫泉使用事業輔導管理、后里馬場營運管理及設施維護工程、觀光政策擬定及觀光事業發展計畫規劃、風景區公共設施維護修繕、環境清潔及遊客安全服務、解說等重要施政項目，其中已執行完成者3項，尚在執行者7項，主要係潭雅神綠園道戰車公園周邊景觀及人車分道延伸改善工程尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數3,106萬餘元，經追加預算8,223萬餘元，合計1億1,330萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億163萬餘元，應收保留數2,251萬餘元，主要係中央補助款依工程進度核撥；合計決算審定數1億2,415萬餘元，較預算增加1,085萬餘元（9.58％），主要係違反發展觀光條例之罰鍰較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計2,380萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,295萬餘元（54.43％）；減免（註銷）數236萬餘元（9.94％），主要係註銷已取得執行憑證之應收行政罰鍰；應收保留數848萬餘元（35.63％），主要係違反發展觀光條例之罰鍰仍待收繳。

3.歲出原編列預算數5億4,895萬餘元，經追加預算3億393萬餘元，並因辦理石岡旅客服務中心配合變更使用執照及委外招商營運所需經費等事由，動支第二預備金1,551萬元，暨因人事費不足事由，動支調整公務員工待遇準備47萬餘元，合計8億6,887萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億5,227萬餘元（63.56％），應付保留數2億1,228萬餘元（24.43％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數7億6,455萬餘元，預算賸餘1億431萬餘元（12.01％），主要係補助計畫經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計5億3,009萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億7,451萬餘元（51.79％）；減免（註銷）數1,548萬餘元（2.92％），主要係大安港媽祖文化園區周邊景觀改善工程未執行；應付保留數2億4,009萬餘元（45.29％），主要係臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.委外經營后里馬場及花舞館，以借助民間專業能力，提供民眾多元觀光服務，惟營運成效不符預期，及園區使用率偏低與馬匹照護問題等，有待檢討改善，以達成委外營運之目的。

觀光旅遊局為提升后里馬場及花舞館之觀光效益，增進服務品質，辦理臺中市后里馬場及花舞館委外營運移轉案招商，期以民間專業經營能力，提供民眾優質遊憩空間及多元觀光服務，於109年7月辦理營運資產點交，契約期間10年，營運廠商自110年11月開始營運，111年度遊客計15萬餘人次。經查委外營運管理情形，核有：（1）110年度營運績效經該局評定為不及格，惟改善作業多次展期仍未完成；（2）111年度有逾6成營運項目未依核定計畫辦理營運，影響遊客權益；（3）花舞館111年度僅營運40天，僅占全年預定開放313天之12.78％，未能發揮觀光效益；（4）營運廠商辦理后里馬場動物展演作業經臺中市政府評鑑不合格，亦未妥擬馬匹照護之標準作業流程及具體管理措施；（5）點交26匹馬予營運廠商照護，惟經獸醫師診療結果，馬匹普遍有消瘦營養不良情形，截至112年3月底止，計有9匹馬死亡等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已督促營運廠商針對服務滿意度及客訴處理機制提出改善措施，並落實辦理；（2）經督促營運廠商確實執行，已有7成營運項目已營運，部分未營運項目尚需配合硬體設施改善作業，預計於112年9月底前可全部營運；（3）營運廠商自112起重新規劃花舞館為複合式使用，假日則舉辦各項活動展覽為主，以提升使用效能；（4）已請營運廠商於營運計畫書內載明馬匹飼養及照護規範，將督促其落實辦理；（5）馬匹係因年老衰弱而生病死亡，另已遵循獸醫師建議調整飼料配方，定期監控馬匹體重及增加馬匹運動量，以增進馬匹健康。

2.持續辦理露營場稽查及輔導管理作業，保障遊客權益，惟未合法露營場家數偏高及未全數釐清違法態樣，部分位於地質敏感地區等，亟待研謀改善，以輔導其合法化，維護遊客安全。

| 表1 臺中市露營場設置情形 單位：家（處）、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年底 | 露營場家數 |  |  |  |  |
|  | 合計 | 合法 |  | 未合法 |  |
|  |  | 家數 | 比率 | 家數 | 比率 |
| 109 | 112 | 17 | 15.18 | 95 | 84.82 |
| 110 | 121 | 17 | 14.05 | 104 | 85.95 |
| 111 | 121 | 17 | 14.05 | 104 | 85.95 |
| 資料來源：整理自臺中市政府觀光旅遊局提供資料。 |  |  |  |  |  |

觀光旅遊局為強化露營場地安全，保障遊客權益，辦理露營場管理督導及輔導作業，列管露營場由109年底112家（合法17家、未合法95家），上升至110及111年底均為121家（合法17家、未合法104家）（表1），未合法露營場增加9家，約9.47％。經查執行情形，核有：（1）稽查、輔導露營場件數分別為109年度27、28件，110年度18、32件，111年度8件、0件，逐年下降，未能有效保障遊客權益；（2）未合法露營場家數偏高（表2），且未全數釐清未合法露營場違法態樣，有待加強

| 表2 各市縣露營場家數情形 單位：家（處） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市縣別 | 露營場家數 |  | 市縣別 | 露營場家數 |  |
|  | 未合法 | 合法 |  | 未合法 | 合法 |
| 合 計 | 1,633 | 190 | 花蓮縣 | 45 | 15 |
| 南投縣 | 341 | 3 | 臺東縣 | 32 | 17 |
| 新竹縣 | 323 | 4 | 臺南市 | 8 | 13 |
| 苗栗縣 | 304 | 17 | 彰化縣 | 3 | 8 |
| 桃園市 | 121 | 7 | 雲林縣 | 2 | 8 |
| 臺中市 | 104 | 17 | 臺北市 | - | 4 |
| 嘉義縣 | 84 | 1 | 澎湖縣 | - | 4 |
| 宜蘭縣 | 82 | 25 | 金門縣 | - | 2 |
| 高雄市 | 77 | 11 | 基隆市 | - | 1 |
| 新北市 | 54 | 13 | 連江縣 | - | 1 |
| 屏東縣 | 53 | 18 | 新竹市 | - | 1 |
| 資料來源：整理自交通部觀光局各露營場權管機關盤點露營場資訊平台網站資料(網站更新日期：112年1月5日)。 |  |  |  |  |  |

稽查作業；（3）未依交通部觀光局函示妥為規劃督導位於地質敏感地區及疑似不得設置範圍之露營場改善，影響遊客安全；（4）雖中央已放寬露營場合法化申請，惟部分未合法露營場仍未積極提出申請，亟待檢視其合法化難易程度，研議分級輔導機制，以提升輔導成效等情事，經函請檢討改善。據復：（1）加強辦理稽查作業，並成立輔導諮詢團隊，辦理輔導申請說明會及設置諮詢專線等輔導作業；（2）已辦理露營場現況調查分析及輔導作業，並針對未合法之露營場進行資料調查訪視，釐清違法態樣並完善列管作業；（3）已加強輔導位於地質敏感地區之露營場，另經查調確認露營場設置區並請目的事業主管機關釐清，如位於環境敏感地區不得設置之範圍，將通知業者歇業；（4）已辦理露營場現況調查分析及輔導作業，針對各露營場輔導合法化提供建議方案，優先輔導較具合法條件之露營場。

| 表3 111年度觀光公車搭乘情形 單位：人次、個、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 路線名稱 | 搭乘人次 （A） | 座位數 （B） | 搭乘率 （A/B×100） |
| 合 計 | 609,226 | 787,523 | 77.36 |
| 山區(谷關線) | 262,134 | 294,538 | 89.00 |
| 海區(高美線) | 151,059 | 170,452 | 88.62 |
| 都區(時尚城中城線) | 135,599 | 294,313 | 46.07 |
| 屯區(阿罩霧線) | 60,434 | 28,220 | 214.15 |
| 註：1.山、海、屯區路線於111年10月開始營運。 2.資料來源：整理自臺中市政府觀光旅遊局提供資料。 |  |  |  |

3.推動觀光公車計畫，提供遊客方便交通工具，惟部分遊憩據點未設停靠站，部分路線搭乘率未達目標及國際語言導覽待加強等，允宜檢討改善，以提升臺中市觀光交通服務。

觀光旅遊局為提升臺中市觀光交通便利性，推動臺中觀光公車，串連山、海、屯、都區知名觀光景區，加強遊客友善服務，111年度計有山、海、屯、都區等4條觀光公車路線，搭乘人次計60萬餘人次，搭乘率77.36％（表3）。經查執行情形，核有：（1）逾半數臺中市主要觀光遊憩據點未設觀光公車停靠站點，不利遊客使用；（2）111年度搭乘率以時尚城中城線最低，僅13萬餘人次，搭乘率46.07％，未達預期50％之指標；（3）臺中觀光公車專區網站尚未規劃日韓等國語言導覽資訊，國際化待加強；（4）委託廠商建置臺中市觀光公車專區網站，期提供遊客觀光公車搭乘資訊，惟未於觀光公車營運前完成建置，履約管理待加強等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將逐步拓展新路線，並整合串接其他路線及運具，遊程推介共同行銷等方式，提升觀光景點人潮；（2）將透過整合行銷與沿線店家合作推出旅遊套票，並優化路線服務，以吸引更多遊客搭乘；（3）未來將依經費許可逐步增加外語內容，以提供旅客便利友善之服務；（4）已檢討改善，未來將確實掌握執行期程。

4.辦理風景區維護管理及觀光服務，提供市民優質旅遊環境，惟部分風景區觀光活動未盡多元，或設備損壞未即時修復等，有待檢討改善，以提升風景區旅遊品質，吸引民眾前來。

| 表4 風景區遊客人次 單位：千人次 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 名稱 | 109 | 110 | 111 |
| 合 計 | 4,669 | 1,651 | 2,589 |
| 大坑登山步道 | 3,304 | 1,248 | 2,047 |
| 大安風景區 | 702 | 65 | 291 |
| 大甲鐵砧山風景特定區 | 662 | 337 | 250 |
| 資料來源：整理自臺中市風景區管理所提供資料。 |  |  |  |

風景區管理所為提供市民優質觀光遊憩環境，提升風景區吸引力，辦理風景區維護管理及觀光服務等作業，111年度臺中市各風景區遊客人次計258萬餘人次，較上年度165萬餘人次成長56.78％。經查執行情形，核有：（1）大安沙灘區因受自然環境影響，海岸線大幅退縮，影響沙雕區觀光活動範圍，允宜妥為因應評估，前瞻規劃未來觀光推動及發展，以符永續觀光之目標；（2）新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）後疫情時代，臺中市各風景區整體旅遊人次已見上升，惟仍有大甲鐵砧山風景特定區因觀光活動單一未多元，致旅遊人次逐年減少（表4），亟待強化觀光發展，以提升旅遊人次；（3）大安港媽祖文化園區未辦理觀光推展活動，未能有效吸引民眾前來，不利海線風景區行銷，且間有給水設備損壞，未即時修復，致部分月份水費暴增情形，亟待檢討妥處等情事，經函請研謀改善。據復：（1）因沿岸沙灘退縮明顯，為避免加劇沙灘流失，已調整觀光活動並規劃於大安港媽祖文化園區持續推展海線觀光；（2）大甲鐵砧山旅客服務中心已於112年6月委外營運，並導入特色露營、餐飲服務及寵物友善等多元觀光服務，期提升旅遊人次；（3）預計於112年下半年辦理海線觀光推廣活動，行銷臺中海線媽祖文化、海洋生態及地方文史等觀光特色，另已訂定園區巡查管理機制，完善設備管理維護作業。

5.興建臺中市海洋生態館，促進梧棲觀光漁港整體發展，惟工程發包後再重新檢討場館定位增加建築量體及經費，肇致主體工程完工後，仍須施作基本營運設施工程，無法交由促參廠商營運，有待檢討改善。

臺中市政府為促進梧棲觀光漁港整體發展，規劃興建臺中市海洋生態館（原為白海豚生態館)，以帶動周邊產業發展，由觀光旅遊局於103年11月間完成主體工程發包，原預計興建總樓地板面積6,600平方公尺，於105年6月完工，惟施工中再重新檢討場館定位，將原靜態展示變更為活體展示，辦理變更設計增加總樓地板面積為12,000平方公尺，經費增加1億8,484萬餘元，因經費不足刪除基本營運設施工程因應，嗣後於107年7月竣工，108年5月驗收合

臺中市海洋生態館

(圖片來源：臺中市政府觀光旅遊局提供)

格，結算金額5億865萬餘元；另辦理該海洋生態館促參招商案，潛在廠商以建置基本營運設施負擔龐大，致招商不成，改由政府辦理基本營運設施興建，始於108年4月3日完成招商並簽約，另由新建工程處辦理基本營運設施興建工程，於110年8月決標，截至111年底止尚在施工中，尚無法交由廠商營運。經查臺中市海洋生態館興建情形，核有：（1）未妥為辦理規劃設計及場館展示內容定位，迄工程開工3個月後，再重新檢討變更場館定位，致停工辦理變更設計，復未妥為控管場館重新定位之變更設計規模，大幅增加建築量體與經費，致預算經費不足，須刪除基本營運設施事項，改由促參案營運廠商自行設置，肇致工程進度嚴重落後，並衍生額外支付重新設計費及補償施工廠商停工損失計1,862萬餘元；（2）推動重要施政計畫前未研擬具體實施計畫及辦理先期作業，籌編預算時亦未先進行成本效益分析及評估由民間辦理，而於工程發包後始辦理促參可行性評估及招商作業，且未考量刪除基本營運設施改由營運廠商自行設置之可行性，及營運廠商須進行結構補強，大幅增加投入成本，將影響投資意願之風險，肇致招商未果，再大幅追加預算自行辦理基本營運設施工程，並拆除部分已完成之設施，造成公帑浪費，及較計畫開放營運時程落後逾6年等情事，經函請臺中市市長查明妥處，並陳報審計部核轉監察院。

（四）110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，處理中1項，已研謀改善或依改善措施持續辦理者4項（表5）。

表5　110年度審核報告所列臺中市政府觀光旅遊局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 處理中 |  |
| 興建臺中市海洋生態館，以促進梧棲觀光漁港整體發展，惟工程發包施工後重新辦理場館定位而大幅追加預算，及促參招商未納入潛在營運廠商需求，肇致完工後久無法開放營運，有待檢討改善。 | 經依法陳報監察院，該院尚在處理中，詳「（三）重要審核意見5.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.積極優化休閒型自行車道環境，落實2021臺中市永續城市具體目標，惟部分車道沿線設施管理維護作業未臻周延，有待檢討改進，以強化遊憩環境品質及提升騎乘安全與舒適性。 |  |
| 2.為提振後疫情時代觀光發展，積極辦理觀光產業振興及觀光活動復甦計畫，惟旅宿業者數位化轉型、數位培訓知識擴散及部分主題遊程路線未符市場需求等，尚待檢討改進。 |  |
| 3.推動網路行銷及社群媒體之應用，強化數位觀光行銷效益，惟欠缺績效評估機制，且未依客群屬性妥擬觀光行銷策略及規劃影片內容，有待檢討改善，以有效推展智慧觀光政策。 |  |
| 4.辦理風景區維護管理及旅遊服務，提升觀光遊憩與環境教育機能，惟間有未提供環境教育服務，未經同意即公告收費及民眾反映旅客服務中心服務品質待提升，有待檢討改進。 |  |

拾貳、臺中市政府社會局主管

臺中市政府社會局主管計有公務機關3個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定相關附表及各項差異之原因分析，附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、陸、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

臺中市政府社會局主管包括臺中市政府社會局、臺中市立仁愛之家、臺中市家庭暴力及性侵害防治中心等3個機關，掌理社會福利服務之規劃與推展、老人安養服務、家庭暴力與性侵害之防治及被害人權益保護等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫11項，下分工作計畫11項，包括辦理社會保險、社會救濟、各項社會福利服務及給與、收容老人生活照顧、家庭暴力及性侵害防治、兒童及少年保護服務、充實福利機構設施設備及修繕等重要施政項目，其中已執行完成者7項，尚在執行者4項，主要係臺中市老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助、托育公共化及準公共化服務暨托育管理計畫尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數43億4,304萬餘元，經追加預算5億5,351萬餘元，追減預算1,993萬餘元，合計48億7,662萬餘元，決算審核結果，審定實現數44億745萬餘元，應收保留數9,889萬餘元，主要係中央補助款依計畫進度核撥；合計決算審定數為45億634萬餘元，較預算減少3億7,028萬餘元（7.59％），主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。

2.以前年度歲入轉入數計1億835萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,293萬餘元（76.54％）；減免（註銷）數1,114萬餘元（10.29％），主要係中央補助款依計畫實際需求核撥；應收保留數1,426萬餘元（13.17％），主要係中央補助款依工程進度核撥。

3.歲出原編列預算數181億9,063萬餘元，經追加預算7億9,446萬餘元，追減預算3,716萬餘元，並因人事費不足事由，動支各類員工待遇準備19萬餘元及調整公務員工待遇準備881萬元，合計189億5,694萬餘元，決算審核結果，審定實現數168億8,986萬餘元（89.10％），應付保留數3億1,934萬餘元（1.68％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為172億921萬餘元，預算賸餘17億4,773萬餘元（9.22％），主要係補助計畫經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計10億1,383萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億7,296萬餘元（46.65％）；減免（註銷）數6,868萬餘元（6.77％），主要係補助計畫經費結餘；應付保留數4億7,219萬餘元（46.57％），主要係非營利組織與志工發展中心新建工程尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

臺中市政府社會局主管僅臺中市公益彩券盈餘分配基金1個特別收入基金單位。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有社會福利支出、一般行政管理及一般建築及設備計畫等3項，實施結果，因臺中市公設民營托嬰中心、親子館暨托育資源中心，及身心障礙者復康巴士營運服務等計畫依實際需求支出及新設托嬰中心工程實施計畫尚未驗收或核銷經費，致均未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘3億892萬餘元，與預算短絀3億8,316萬元，相距6億9,208萬餘元，主要係公益彩券盈餘分配收入之實際獲配數較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）配合中央少子女化對策計畫，積極推動嬰幼兒照顧方案，惟公共托育供不應求，及申請平價托育補助人數不符預期與部分項目民眾滿意度偏低等，允宜檢討改善，提升公共托育量能，減輕家長育兒負擔。

社會局為配合中央推動少子女化對策計畫，建構多元托育服務體系，積極辦理0至2歲（未滿）嬰幼兒照顧方案，以減輕家長育兒費用負擔，持續加速照顧公共化，穩定托育服務品質及提高家外托育照顧使用率，111年度編列預算33億3,219萬餘元，執行數29億4,755萬餘元，執行率88.44％。經查執行情形，核有：1.積極建置公共托育設施，截至111年底止，臺中市公共托育機構26家，居六都第5（表1），公共托育資源供不應求，亟待持續積極布建；2.辦理準公共化服務計畫，並加碼平價托育費用補助暨加值服務，惟多數民眾傾向自

表1  111年底全國托嬰中心及社區公共托育家園分布情形

單位：家（處）

| 市縣別 | 合計 | 公共托育機構 |  |  | 私立 托嬰中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小計 | 公設民營 托嬰中心 | 社區公共 托育家園 |  |
| 合計 | 1,506 | 385 | 235 | 150 | 1,121 |
| 臺北市 | 274 | 81 | 25 | 56 | 193 |
| 新北市 | 342 | 112 | 111 | 1 | 230 |
| 桃園市 | 157 | 40 | 20 | 20 | 117 |
| 臺中市 | 195 | 26 | 18 | 8 | 169 |
| 臺南市 | 114 | 15 | 1 | 14 | 99 |
| 高雄市 | 102 | 37 | 23 | 14 | 65 |
| 其他 | 322 | 74 | 37 | 37 | 248 |

資料來源：整理自衛生福利部社會及家庭署網站資料。

行照顧嬰幼兒，故申請育兒津貼，致申請托育補助人數及金額不如預期，允宜研議育兒配套措施，以符合民眾需要；3.衛生福利部推行照顧比優化政策，惟臺中市僅46間托嬰中心申請補助，占準公共托嬰中心比率不到4成，亟待加強宣導推廣，以降低照顧比；4.經運用Google雲端問卷蒐集家長對臺中市托育服務體系執行情形之滿意度，有托嬰中心退費標準、居家托育品質穩定度低，及托育平臺資訊建置未臻完善等滿意度偏低等情事，經函請檢討改善。據復：1.預計於115年底布建公共托育設施60處，累計可收托人數1,983人，並持續加強輔導及管理機制；2.將持續加強宣導相關托育補助措施；3.將持續加強宣導托育服務獎助措施；4.將加強輔導委託單位及檢視更新媒合平臺資訊，以提升民眾滿意度。

（二）爭取中央前瞻基礎建設計畫經費積極規劃布建親子館，營造友善育兒環境，惟布建進度嚴重落後，及部分親子館服務成效未佳等，有待檢討改善，以提升親子館服務品質。

家（處）

資料來源：整理自衛生福利部社會及家庭署網站資料。

圖1  111年底全國親子館（托育資源中心）分布情形

家（處）

社會局為營造友善育兒環境，積極爭取中央前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間－建構0－2歲兒童社區公共托育計畫」第三期計畫經費，辦理臺中市親子館暨托育資源中心計畫，截至111年底止，臺中市公設民營親子館計12家（圖1）。經查執行情形，核有：1.臺中市公設民營12家親子館，分布於11個行政區，另預計於110至111年再建置完成5家，惟因整修工程流標，致布建進度嚴重落後；2.部分親子館未如期營運，或未依規定期限辦理審核及付款；3.親子館尚未設立線上辦證及借用服務，近3年度（109至111年度）服務人次由103萬餘人次下降至83萬餘人次，且部分親子館僅供館內使用圖書與玩具，並無借出服務；4.臺中市育兒資源網未能連結相關育兒活動成果資訊，且相關功能專區未開放育兒知識、活動照片及線上空間導覽等供民眾瀏覽使用等情事，經函請檢討改善。據復：1.將積極透過定期會議全面品質管理，管控工程進度，並持續規劃布建，以達成區區有親子館之目標；2.將積極管控親子館完工營運情形，並加強宣導及控管經費核銷期程；3.112年度起將全面提供0至3歲幼童相關借用服務，並研議將服務對象擴至6歲幼童，以提升親子館服務品質；4.將同步更新臺中市育兒資源網資料，並提供兒童發展等影音資訊供民眾瀏覽。

（三）提供未滿2歲兒童育兒津貼等社會福利，減輕家長經濟負擔，惟間有溢領或重複請領及追繳程序與規範未臻周延等情事，允宜檢討改善，以強化補助款之審核機制。

| 表2 未滿2歲兒童育兒津貼發放情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人次、新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 發放人次 | 發放金額 | 溢領或重複請領者 |  | 截至111年底 尚未收回者 |  |
|  |  |  | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 |
| 合計 | 1,064,124 | 3,929,215 | 2,345 | 8,126 | 41 | 242 |
| 109 | 351,589 | 1,005,087 | 179 | 474 | 6 | 63 |
| 110 | 346,796 | 1,200,361 | 1,468 | 4,514 | 21 | 104 |
| 111 | 365,739 | 1,723,765 | 698 | 3,137 | 14 | 74 |

資料來源：整理自臺中市政府社會局提供資料及摘自111年數字臺中資料。

社會局近3年度（109至111年度）辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼發放金額分別為10億餘元、12億餘元及17億餘元，逐年上升，以協助家長減輕育兒經濟負擔，惟間有溢領或重複請領育兒津貼之情形，累計2千餘人次，金額達812萬餘元，截至111年底止，尚未收回計41人次，金額24萬餘元（表2）。經查執行情形，核有：1.按育兒津貼及托育補助，家長僅能擇一申請，惟經抽查比對育兒津貼與托育補助發放清冊，發現有重複發放情事，允應建立社會福利津貼發放前審核機制；2.部分育兒津貼溢領款項未積極追繳，或已繳還未即時辦理沖銷作業，允宜建立追繳控管機制；3.已訂定社會局各項社會福利津貼溢領款催繳及帳務註銷作業要點，惟未妥擬帳務處理及清理作業，允宜適時檢討修正；4.辦理應收帳款及執行憑證註銷文件時有缺漏，允宜加強內部審核作業等情事，經函請檢討改善。據復：1.已於112年2月訂定臺中市政府社會局辦理停止育有未滿2歲兒童育兒津貼作業流程，以降低重複發放之情形；2.已於112年2月訂定「育兒津貼溢領款追繳流程」，後續將加強輔導落實溢領款追繳機制；3.已於112年2月23日召開「臺中市政府社會局各項社會福利津貼溢領款催繳及帳務註銷作業要點」修正會議，並已函請法制局更新法規資料庫，以提升溢領款執行績效；4.將確實檢核註銷資料內容之完整及正確性，以落實內部審核作業。

（四）辦理臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫，提升市民福利，惟交通違規件數及違規態樣上升，未積極辦理復康巴士報廢及拍賣等，亟待檢討改善，以提升服務品質及交通安全。

資料來源：整理自臺中市政府社會局提供資料。

圖2　111年度臺中市復康巴士服務情形

千趟次

表3  臺中市復康巴士交通違規情形

單位：件、％

| 年度 區域 | 108 |  | 109 |  | 110 |  | 111 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 件數 | 比率 | 件數 | 比率 | 件數 | 比率 | 件數 | 比率 |
| 合計 | 45 | 100.00 | 83 | 100.00 | 108 | 100.00 | 106 | 100.00 |
| 第一區 | 6 | 13.33 | 15 | 18.07 | 11 | 10.19 | 10 | 9.43 |
| 第二區 | 4 | 8.89 | 23 | 27.71 | 19 | 17.59 | 21 | 19.81 |
| 第三區 | 11 | 24.45 | 8 | 9.64 | 8 | 7.41 | 14 | 13.21 |
| 第四區 | 10 | 22.22 | 11 | 13.25 | 34 | 31.48 | 27 | 25.47 |
| 第五區 | 14 | 31.11 | 26 | 31.33 | 36 | 33.33 | 34 | 32.08 |

資料來源：整理自臺中市政府社會局提供資料。

社會局為提供身心障礙者無障礙交通工具，滿足就醫復健需求，於臺中市公益彩券盈餘分配基金編列預算，辦理臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫，將臺中市29個行政區劃分為5個服務區，分別委託廠商營運，辦理交通服務、車輛管理與維護等作業，111年度復康巴士預計服務86萬餘趟次，實際服務79萬餘趟次（圖2），達成率91.96％。經查執行情形，核有：1.復康巴士交通違規件數與違規態樣上升，110及111年度違規件數均逾100件（表3），以第四、五區較多，及超速與闖紅燈較多，影響乘客安全，亟待督導廠商加強管理；2.該局列管復康巴士交通違規案件，間有疏漏臺中市交通事件裁決處已裁罰案件，管理機制有待加強，以有效控管復康巴士服務品質；3.復康巴士行駛里程數已達汰換標準惟未報廢，影響乘客安全，或已報廢繳銷車牌者未積極拍賣，徒增管理及影響拍賣價格；4.各區復康巴士維修保養查核比率顯有落差，亟待加強辦理，以強化車輛管理及提升使用效益等情事，經函請檢討改善。據復：1.將與各區營運廠商透過業務聯繫會議進行檢討，擬訂相關改進措施，督促駕駛遵守交通規則；2.已強化通報機制，並由臺中市交通事件裁決處定期提供復康巴士車牌號碼進行核對，以全面列管違規案件；3.已積極辦理相關作業，提高車輛拍賣報廢效率；4.已修正復康巴士維修保養查核工作計畫，提升查核比率。

（五）辦理老人安養業務，提供專業性服務，惟廠商未依契約規定足額提供專職照顧服務員人力，及照顧服務員薪資偏低難以招募足夠人力等，允應檢討改善，以維護照顧品質。

臺中市立仁愛之家辦理老人安養業務，提供需長期照顧之老人專業性照顧服務及社區老人特殊專業之醫療照護服務。111年度編列老人安養業務預算8,188萬餘元，執行數6,909萬餘元，執行率84.38％。經查執行情形，核有：1.委託廠商辦理護理、社工及照顧服務員等人力提供業務，惟未依契約規定提供足額專職照顧服務員人力，影響照護品質；2.受託單位提供照顧服務員薪資水準難以招募足夠人力，允應依監察院調查意見，積極研謀改善照顧服務員職涯規劃及薪資結構，以使人員長期穩定並妥適配置足額照顧人力；3.109年度老人福利機構績效獲中央評鑑優等佳績，惟尚有入出機構管理未佳等待改善事項，允應積極辦理改善，以提升專業照顧品質；4.現行院民安置自治條例未妥為規範自費養護住民入住機構及轉出安置作業方式，允宜研議修訂等情事，經函請檢討改善。據復：1.已要求廠商積極招募人力，並於契約規範每年辦理實體招募活動或與訓練機構建教合作，以提升派駐人力；2.將積極爭取調整照顧服務員薪資，訂定績優照顧服務員獎勵計畫及辦理人員教育訓練等措施，以提高照顧服務員留任率；3.已召開檢討會議，積極研擬改善措施，並定期召開老人福利機構評鑑指標列管會議，以提升專業照顧服務；4.已於112年6月1日修訂臺中市立仁愛之家服務對象入退住作業規範。

四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表4）。

表4　110年度審核報告所列臺中市政府社會局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）爭取中央前瞻基礎建設特別預算推展社區公共托育計畫，惟執行進度嚴重落後，平均托育覆蓋率未達4成，且評鑑及稽查作業未周妥，亦未建置監管雲系統，以防護幼童安全，允宜檢討改進。 |  |
| （二）積極輔導照顧街頭遊民，惟遊民人數居六都第3，提供遊民行動沐浴、行李袋及居住媒合等服務執行成效未佳，亦未積極通知親屬善盡扶養義務及償還安置費用，亟待研謀改善。 |  |
| （三）積極辦理強化社會安全網計畫，惟中央補助社工人數未補足，社工個案負荷量超逾標準，線上辦理年度評鑑作業未針對109年度評分較低項目研擬替代方案，及暫緩兒少安置個案親子實體會面未改採視訊替代，允宜檢討改進。 |  |
| （四）辦理發展遲緩兒童（含疑似）整合性服務方案已見成效，惟部分行政區服務資源不足，服務成果目標值設定偏低，及未按實際通報人數登錄系統，影響通報資訊及服務成果分析評估，允宜檢討改善。 |  |
| （五）辦理愛心食物銀行實物援助方案，以紓解弱勢及近貧家庭，惟食物銀行管理系統庫存數量不符及物資受贈未公開徵信，督導查核工作未制度化，亟待檢討改善。 |  |

五、其他事項

社會局主管推動施政計畫之執行結果，前經本處查核後於審核報告揭露，並依法陳報監察院，嗣經監察院於111年7月1日至112年6月30日間同意備查者，摘述如次：

社會局辦理非營利組織及志工發展中心主體工程興建計畫，計畫總經費7億2,000萬元，核有：（一）未適時依照文化資產保存法規定，進行文化資產價值評估，即發包委外辦理規劃設計，導致事後需重新調整建築規劃設計，耗資完成之規劃設計成果無法善用，國有土地經行政院同意無償撥用已逾5年餘，仍未依原定用途妥為使用；（二）明知變更建築意象將大幅增加工程建設經費，卻未於簽案中適當揭露變更建築意象興建增加經費情事，有違臺中市政府辦理公有建築工程預算作業原則，亦未覓妥增加經費來源，即簽報變更建築意象及結構型式，嗣因經費來源無著耗時研商，方以縮減興建規模因應解決，肇致計畫期程延宕近1年1個月，復對本處促請檢討該等缺失癥結及研謀提升執行績效之通知，未確實檢討及妥謀善策，迄未有效提升規劃設計執行效能等2項未盡職責及效能過低情事，經依審計法第69條第1項前段規定，於109年10月12日函請臺中市市長查明妥處，並報告監察院。經社會局研提下列改善措施：（一）函文各機關，如有符合文化資產保存法第15條相關規定之建造物，應填報「臺中市文化資產價值評估基本資料表」函送臺中市政府，俾以辦理文化資產價值評估等相關事宜，並加強就興建完竣逾50年之公有建築，在計畫可行性評估階段，即應依文化資產保存法相關規定辦理評估事宜，俾就預計處分前之建造物先予釐清其文化資產價值；（二）後續針對公共工程採購案件之執行，將嚴守規定，於原核定總經費內興建完成，該工程經重新規劃設計後重新發包，已於111年7月13日完成決標作業。嗣經監察院於111年8月22日函復准予備查。

拾參、臺中市政府勞工局主管

臺中市政府勞工局主管計有公務機關3個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定相關附表及各項差異之原因分析，附屬單位決算各基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料）：

一、單位決算部分

臺中市政府勞工局主管包括臺中市政府勞工局、臺中市勞動檢查處及臺中市就業服務處等3個機關，掌理勞工組織勞資關係及勞資爭議處理、勞動條件及安全檢查業務、就業輔導職業訓練及技能檢定、勞工保險及勞工教育、身心障礙者就業等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫7項，下分工作計畫12項，包括處理勞資爭議、輔導工會籌組及運作、落實勞工福利政策、辦理職業訓練、加強就業媒合服務、辦理身心障礙者就業等重要施政項目，均已執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數1億1,231萬餘元，經追加預算96萬餘元，合計1億1,328萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億1,726萬餘元，應收保留數2,905萬餘元，主要係違反就業服務法或勞動基準法之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為1億4,632萬餘元，較預算增加3,304萬餘元（29.17％），主要係違反就業服務法或勞動基準法等罰鍰較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計2億1,652萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,480萬餘元（11.45％）；減免（註銷）數314萬餘元（1.45％），主要係註銷已取得執行憑證之應收行政罰鍰；應收保留數1億8,858萬餘元（87.10％），主要係違反就業服務法或勞動基準法之罰鍰仍待收繳。

3.歲出原編列預算數4億4,995萬餘元，經追加預算101萬餘元，並因勞工局及臺中市就業服務處人事費不足事由，動支各類員工待遇準備80萬元及調整公務員工待遇準備548萬餘元，合計4億5,726萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億3,220萬餘元（94.52％），決算審定數為4億3,220萬餘元，預算賸餘2,505萬餘元（5.48％），主要係補助計畫經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計279萬餘元，決算審核結果，審定實現數279萬餘元（100.00％）。

二、附屬單位決算非營業部分

臺中市政府勞工局主管包括臺中市身心障礙者就業基金及臺中市勞工權益基金等2個特別收入基金單位。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有促進身心障礙者就業支出、一般行政管理計畫、一般建築及設備計畫、維護勞工權益計畫及一般行政管理計畫等5項，實施結果，因促進身心障礙者就業部分計畫採購標案結餘、聘用人力及服務費用按實際需要支出，及申請補助及獎助金額較預計減少或依業務實際需求支出，致均未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘1,067萬餘元，與預算短絀1,938萬餘元，相距3,005萬餘元，主要係繳納未足額進用身心障礙員額補助費增加、促進身心障礙者就業計畫採購標案結餘及維護勞工權益計畫申請補助及獎助費較預計減少所致。

三、重要審核意見

（一）持續推動各項就業促進措施，強化青年就業能力，青年失業率已下降，惟青年未充分利用政府提供就業求職資源，及部分協助青年就業措施執行成效未符預期等，亟待研謀改善，以協助青年順利就業。

圖1　六都111年度青年失業率

資料來源：整理自行政院主計總處人力資源調查統計年報。

就業服務處為強化青年就業準備力，順利接軌就業，近3年度（109至111年度）接受勞動部就業安定基金補助辦理青年職涯穩定就業相關計畫經費計4,072萬餘元，執行數計3,748萬餘元。經查執行情形，核有：1.為協助青年穩定就業，持續推動各項就業促進措施，15至24歲青年失業率由110年度12.9％，下降至111年度12.2％，25至29歲青年失業率由110年度6.3％，下降至111年度5.3％，惟15至24歲青年失業率仍略高（圖1），且政府提供就業求職資源非為青年主要求職管道；2.委外辦理體驗百業，成就夢想職場體驗活動，惟部分場次參與人數偏低，允宜整合活動場次時段與規模，增加青年參與職場體驗機會；3.委外辦理青年職涯品牌行銷研習營計畫，惟實際參與人數僅134人，未達契約規定300人，及廠商違反契約情事頻仍，影響計畫成效；4.委外辦理求職者履歷自傳健診服務，惟近5成報名者未事先交付履歷自傳，而由健診講師現場檢視及指導履歷架構與撰寫技巧及面試溝通能力，不符原預期效益等情事，經函請檢討改善，以落實臺灣永續發展具體目標8.6，落實學用合一、培訓措施，強化青年就業能力。據復：1.運用多元行銷管道觸及待業青年，提供一站式青年就業服務等相關促進措施，並自112年起各就業服務站皆提供校園駐點服務，增加與青年面對面服務機會；2.將蒐集履歷健診活動回饋資訊及實際辦理情形，滾動調整活動規劃內容，提升活動效益；3.已檢討並要求委外廠商確實依契約規定辦理，針對未符契約規定而減損計畫成效，提供具體檢討改善措施；4.將檢討履歷健診服務事前提供之作業流程，以提升履歷健診之品質。

（二）賡續辦理職業訓練及技能認證課程，以協助失業者順利就業，惟部分課程訓後學員就業率偏低，就業職種與訓練關聯性及學員報考技能檢定比率不高等，允宜研謀改善，以提升訓練成效。

| 表1 111年度短期職業訓練技能證照輔導班執行成效情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |  |  |  |
| 課 程 名 稱 | 實際 參訓人數 | 結訓人數 （A） | 證照 報考人數 （B） | 證照 通過人數 （C） | 報考率 （D=B/A×100） | 及格率 （E=C/B ×100） |
| 美容乙級技術士證照培訓班 | 30 | 30 | 30 | 24 | 100.00 | 80.00 |
| 氬氣鎢極電銲單一級證照班 | 15 | 15 | 14 | 13 | 93.33 | 92.86 |
| 太陽光電設置乙級證照班 | 20 | 20 | 17 | 4 | 85.00 | 23.53 |
| 女子美髮丙級證照班 | 22 | 22 | 15 | 12 | 68.18 | 80.00 |
| 3公噸以上固定式起重機操作人員證照班 | 30 | 30 | 30 | 28 | 100.00 | 93.33 |
| 寵物美容丙級證照班 | 20 | 20 | 18 | 17 | 90.00 | 94.44 |
| 食品檢驗乙級證照班 | 16 | 16 | 12 | 10 | 75.00 | 83.33 |
| 荷重在1公噸以上堆高機操作人員證照班 | 15 | 15 | 15 | 14 | 100.00 | 93.33 |
| 資料來源：整理自臺中市政府勞工局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

勞工局為協助失業民眾順利就業，111年度編列預算4,651萬餘元，辦理失業者職業訓練、短期職業訓練暨技能認證課程及照顧服務員職業訓練班等計畫，執行數3,725萬餘元。經查執行情形，核有：1.部分委外辦理職業訓練單位，訓後學員就業率偏低，訓練成效有待改善；2.部分參與職業訓練學員，訓後就業職種與訓練職類關聯性不高，訓練成效未佳，允宜落實就業輔導功能；3.失業者參與職業訓練後穩定就業比率偏低，成效有待改善；4.部分短期職業訓練技能證照輔導班參與技能檢定報考率未達70％，及格率未達50％之計畫目標（表1），計畫執行成效有待加強；5.委外辦理照顧服務員訓練，學員報考技能檢定比率僅約2％，有待積極輔導學員報考取得證照等情事，經函請檢討改善。據復：1.將加強督導訓練單位宣導訓後就業目的，並將訓後就業率列為申請計畫補助之審查依據；2.將與企業建立合作機制，讓學員了解產業發展前景，輔導學員訓後從事相關工作，以提高就業關聯度；3.將督導訓練單位錄訓就業意願高之學員，並辦理輔導、轉介等就業服務，以協助失業者就業；4.將於訓後採團體報名方式參加檢定考試，以提升報考率，並追蹤訓後考照情形；5.將請訓練單位宣導勞工藝級棒獎勵實施要點之證照獎勵規定，並輔導學員於訓後報考取得證照，以提升職場技能。

（三）辦理勞動條件檢查場次已逐年上升，違規比率已下降，有效保障勞工權益，惟部分事業單位連年違規事項相同且違規態樣頻仍，及部分高風險單位未積極參加宣導會等，亟待檢討改進，以有效維護勞工權益。

| 表2 勞動條件檢查及違規情形 單位：場次、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 檢查情形 |  |  | 違規情形 |  |
|  | 總場次 | 較上年度增加 |  |  |  |
|  |  | 場次 | 比率 | 場次 | 比率 |
| 109 | 2,236 |  |  | 586 | 26.21 |
| 110 | 2,447 | 211 | 9.44 | 555 | 22.68 |
| 111 | 2,540 | 93 | 3.80 | 466 | 18.35 |
| 資料來源：整理自臺中市政府勞工局提供資料。 |  |  |  |  |  |

勞工局為促使雇主提供合理且符合勞動法令之工作環境，加強辦理勞動條件檢查，近3年度（109至111年度）辦理事業單位勞動條件檢查場次分別為2,236場次、2,447場次及2,540場次，呈現成長趨勢，且整體違規比率已逐年下降（表2），有效保障勞工權益。經查執行情形，核有：1.部分事業單位連年違規事項相同，且工讀生與部分工時勞動條件檢查結果違規情形頻仍，有待加強該等事業單位勞動檢查；2.近3年度1955勞工申訴案件，屬事業單位違規者均逾3成，仍待加強勞動檢查；3.勞動檢查案件未確實於勞動部勞動條件檢查資訊管理系統登錄，且無控管機制；4.部分違規高風險事業單位未積極參與勞動法令宣導說明會，亟待加強輔導，俾透過自我檢核機制改善勞動條件等情事，經函請檢討改善。據復：1.對高風險及違規累犯之事業單位，加強辦理法令宣導，並列為次年度配合勞動部專案檢查對象，導正其違規行為，保障勞工權益；2.經統計事業單位違規態樣主要係工時及工資未依規定辦理，將加強辦理勞動基準法令宣導會，督促事業單位落實改善，依法辦理；3.已設置專責人員按月對未結案件逐案確認回報更新，以確保系統資料正確性及完整性；4.經通知參加法令宣導說明會而未參加者，112年度起將實施法令遵循訪視及入廠輔導措施，促使健全勞動條件。

（四）持續辦理就業輔導等課程，協助民眾求職，促進職場供需媒合，惟部分課程參加人數偏低、未全程參與或部分學員重複上課，影響計畫成效等，允宜檢討改善，以提升計畫效益。

資料來源：整理自臺中市就業服務處提供資料。

資料來源：整理自臺中市就業服務處提供資料。

就業服務處為加強辦理一般求職者、特定對象及請領失業給付者就業諮詢，促進職場供需媒合，以協助儘速再就業及穩定就業，111年度編列預算371萬餘元，辦理適性就業輔導促進就業計畫，執行數365萬餘元，及編列預算375萬餘元辦理虛擬面試暨穿搭系統開發計畫，協助求職者面試技巧，執行數375萬餘元。經查執行情形，核有：1.部分實體講座、企業說明會及企業參訪活動人數分別僅有3人、15人、13人，參加人數偏低，未能充分發揮經費效益；2.職涯支持成長團體輔導課程3天6場次具連貫性，惟總上課66人中，僅24人全程參與(36.36％)，僅上課1至2天者高達42人(63.64％)（圖2），影響計畫執行成效；3.部分職

涯支持成長課程學員重複報名，未於契約規範限制條款，影響計畫成效；4.未積極監督承商開發虛擬面試暨穿搭系統進度，肇致驗收合格後僅餘1個月得讓求職者使用，未能充分發揮系統效益等情事，經函請檢討改善。據復：1.未來將於課前透過手機簡訊及電話通知學員課程時間，並參酌滿意度調查

資料來源：整理自臺中市就業服務處提供資料。

及學員現場反映，適度調整課程主題，俾符合求職者需求；2.因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，部分學員無法配合連續3天課程，將綜整111及112年度計畫辦理情形，於113年度調整上課天數及課程辦理方式；3.將研議於契約規範限制報名上課次數；4.112年度起將於契約訂定未達服務水準及績效者相關罰則，並加強履約管理。

（五）推動身心障礙者就業促進及就業服務，惟未足額進用身心障礙者之事業家數比率上升，及部分計畫成效有提升空間等，有待檢討改善，以提升身心障礙者就業機會。

臺中市近3年底（109至111年底）身心障礙者人數分別為128,167人、129,869人、130,219人，占全市人口比率為4.54％、4.62％、4.63％，呈微幅上升趨勢。勞工局為推動身心障礙者就業，辦理各項就業促進、就業服務及庇護工場產品行銷計畫，並督導未足額進用身心障礙者之事業單位，依法僱用身心障礙者，達成政府照顧身心障礙者政策目的。經查執行情形，核有：1.近3年度未足額進用身心障礙者之事業單位家數比率為7.24％、6.51％及7.53％，仍有上升現象，間有事業單位連年未足額進用，允應加強輔導措施，落實法令規定；2.辦理身心障礙者產品網路媒體行銷計畫，惟未設定績效指標，執行後亦未檢討執行成效，未能作為未來推動業務及評估效益之參據；3.積極與民間企業合作交換廣告資源，提升身心障礙者產品能見度，惟未訂定具體執行項目及評估交換資源價值，不利成效評估；4.辦理視障樂團展演計畫，提升曝光度及演出機會，惟未積極推廣及輔導為立案演藝團體，以提升樂團曝光度及有利樂團穩定發展等情事，經函請檢討改善。據復：1.將加強辦理未足額進用身心障礙者之事業單位入場訪視計畫，並持續辦理宣導活動，以提升身心障礙者就業促進成效；2.爾後將增設效益數據指標，以利評估效益；3.爾後將預先設定成效具體指標，以評估實際宣傳效益；4.112年度將增加展演場次，於該局官網公告周知，並加強輔導視障樂團申請為立案演藝團體。

四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

表3　110年度審核報告所列臺中市政府勞工局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為保障職場安全，持續推動勞動場所減災業務，勞工職業災害保險給付比率已逐年下降，惟未達成自願檢視報告短期目標，且未督導事業單位確實填報職業災害情形，允宜研謀改善。 |  |
| （二）賡續實施外籍移工查察業務，以確保外籍移工與雇主合法權益，惟部分失能外籍移工未獲協助請領失能生活津貼，且行蹤不明移工人數比率逐年增加，安置及檢查作業未臻周延，允宜檢討改善。 |  |
| （三）積極打造青年優質創業環境，惟部分承租戶營業出席率未佳，且未標示營業時間，未能善用政府提供有限創業資源，允宜檢討改善。 |  |
| （四）積極推動中高齡者就業服務措施，協助提升工作技能促進就業，勞動參與率低於全國平均，相關補助作業規範未臻完備，允宜檢討改進。 |  |
| （五）持續辦理身心障礙者庇護性就業安置服務，惟就業轉銜成效未佳，且部分行政區仍無庇護性就業機會，補助專業及營運人數比例偏低，允宜研謀改善。 |  |

五、其他事項

勞工局主管推動施政計畫之執行結果，前經本處查核後於審核報告揭露，並依法陳報監察院，嗣經監察院於111年7月1日至112年6月30日間同意備查者，摘述如次：

勞工局辦理沙鹿區勞工育樂中心委託維護管理計畫執行情形，核有：（一）未妥適擇選委託營運廠商，明知廠商財務計畫未具營運效益，仍予評選為符合需要之優勝廠商，並辦理議價決標及簽約委外營運，肇致廠商營運後面臨可預見之經營困境，場地租借收入未如預期，財務連年虧損，無力依約執行設備修繕、擴張或更新，未能達成委外營運之目的；（二）未落實年度評鑑機制，適時就廠商財務虧損及場地使用率低落等事項，督導廠商檢討經營方式及研謀具體改善措施，或研議依約啟動退場機制，任令該中心委外營運績效欠佳情事持續多年仍未能解決，評鑑作業徒具形式；又未詳察廠商應履行之契約義務，善盡履約管理責任，致未洽請廠商依約負擔稅費，損及政府權益等2項效能過低情事，經依審計法第69條第1項前段規定，於106年7月17日函請臺中市市長查明妥處，並報告監察院。經勞工局研提下列改善措施：（一）該中心1樓至3樓分別由沙鹿就業服務站進駐使用，並作為訓練教室、職業重建中心及基層工會辦公室；4樓至5樓移撥運動局辦理整修作為沙鹿兒童運動中心，各樓層已活化使用；（二）已檢討增加評鑑委員並重新檢討評鑑項目及權重，召開專案檢討會議，處分違失人員，委外廠商已給付應負擔地價稅366萬餘元。嗣經監察院於112年4月10日函復准予備查。

拾肆、臺中市政府警察局主管

臺中市政府警察局主管僅臺中市政府警察局1個機關，掌理維護社會治安、改善交通秩序、加強犯罪偵防、保防、僑防、風化管制查察及強化民防等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定相關附表及各項差異之原因分析，請參閱審核報告參考資料）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫4項，下分工作計畫22項，包括強化警察勤務執行、警備工作執行及整備、建構錄影監視系統整合平臺、精進犯罪預防工作、民防工作執行及整備、嚴密社會保防措施、精實警察教育訓練、改善治安強化作為，淨化治安環境、加強各分局轄區治安維護、強化犯罪偵防，打擊不法、精進交通執法，促進交通順暢、整建辦公廳舍等重要施政項目。其中已執行完成者15項，尚在執行者7項，主要係清水、沙鹿、梧棲區錄影監視系統採購案尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數8,238萬餘元，經追加預算6,664萬餘元，合計1億4,902萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億1,303萬餘元，應收保留數2,503萬餘元，主要係違反毒品危害防制條例及道路交通管理處罰條例之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為1億3,807萬餘元，較預算減少1,095萬餘元（7.35％），主要係違反毒品危害防制條例及道路交通管理處罰條例之罰鍰較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計4億1,089萬餘元，決算審核結果，審定實現數6,840萬餘元（16.65％）；減免（註銷）數1萬餘元，主要係註銷已撤銷原處分之應收行政罰鍰；應收保留數3億4,247萬餘元（83.35％），主要係違反毒品危害防制條例等罰鍰仍待收繳。

3.歲出原編列預算數106億4,688萬餘元，經追加預算9,169萬餘元，並因偵破各類刑案核發工作獎金所需經費等事由，動支第二預備金986萬餘元，及因人事費不足，動支調整公務員工待遇準備1億1,104萬餘元，合計108億5,950萬元，決算審核結果，審定實現數104億8,989萬餘元（96.60％），應付保留數6,678萬餘元（0.62％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為105億5,668萬餘元，預算賸餘3億281萬餘元（2.79％），主要係實際進用員額較少之人事費節餘。

4.以前年度歲出轉入數計1億7,763萬餘元，決算審核結果，審定實現數9,407萬餘元（52.96％）；減免（註銷）數104萬餘元（0.59％），主要係110年防水透氣雨衣及行政人員服裝採購案結餘；應付保留數8,251萬餘元（46.45％），主要係豐原分局社口派出所辦公廳舍興建工程尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.加強辦理重點交通執法，維護民眾交通安全，惟人員傷亡交通事故件數上升，酒後駕車傷亡人數偏高等，允應研謀改善，加強重點執法，確保用路人安全。

表1　六都111年度酒後駕車道路交通事故概況

單位：件、人

| 直轄市別 | 件數 | 死亡人數 | 受傷人數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桃園市 | 987 | 27 | 1,241 |
| 臺中市 | 818 | 37 | 1,007 |
| 臺南市 | 808 | 17 | 991 |
| 新北市 | 592 | 14 | 766 |
| 高雄市 | 570 | 25 | 751 |
| 臺北市 | 188 | 7 | 240 |

註：1.本表係按「件數」由高至低排序。

2.資料來源：整理自內政部警政署警政統計查詢網資料。

警察局為改善交通秩序，減少交通事故，辦理重點交通執法，以維護民眾交通安全，111年度編列預算464萬餘元，辦理交通事故處理業務，執行結果，決算數446萬餘元。經查執行情形，核有：（1）根據內政部警政署統計資料，臺中市近3年度交通事故發生人員傷亡件數有上升趨勢（圖1），111年度以20至29歲年齡層傷亡人數逾3成，比率最高，亟待加強宣導，以維護交通安全；（2）臺中市機車外送員發生交通事故件數由109年度之1,119件上升至111年度1,220件，允宜透過機關橫向聯繫或通報機制，以降低交通事故件數；（3）111年度取締酒後駕車8,926件，酒駕交通事故818件，傷亡人數1,044人，居六都第2（表1），允宜加強宣導及取締，以保障用路人安全等情事，經函請檢討改善。據復：（1）持續分齡分眾及對高肇事族群強化各類交通安全宣導；（2）將於「臺中市政府資料開放平臺」按季公告外送員於臺中市發生交通事故之相關統計資料，以利機關間橫向聯繫通報，協助業者加強自主管理及教育訓練；（3）針對轄區易酒駕違規及肇事路段、時段，提升執法密度及強度，並從源頭加強宣導「代客駕車」等防範措施，期從源頭斷絕酒駕行為。

2.持續精進交通執法，促進交通順暢及安全，惟部分分局未優先處理列管路段重大違規停車案件，及交通違規舉發案件註銷件數上升等，允應檢討改進，提升執法品質，以減少民眾困擾。

表2　111年度內部發現錯誤註銷交通違規案件

| 單位：件、％ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 件數 | 比率 |
| 合 計 | 625 | 100.00 |
| 因員警錯誤 | 361 | 57.76 |
| 非員警錯誤 | 264 | 42.24 |

資料來源：整理自臺中市政府警察局提供資料。

警察局為促進交通順暢及安全，111年度編列預算9,087萬餘元，執行重大交通違規及重大違規停車等計畫，並勻支152萬餘元，決算數9,239萬餘元。有關交通違規舉發案件遭民眾申訴並經撤銷件數增加，前經本處函請檢討改善。據復將持續要求各分局、大隊落實舉發單審核作業。案經追蹤結果，仍核有：（1）部分分局未依計畫優先處理列管路段之重大違規停車，或列管路段部分違規項目取締成果低於一般路段；（2）民眾申訴交通違規案件屬員警錯誤而撤銷比率呈上升現象（圖2），有待加強員警執法品質，以減少民眾困擾；（3）交通違規舉發案件經內部發現屬員警錯誤而註銷案件比率偏多（表2），或部分取締違規案件延遲送件建檔；（4）持續建置科技執法系統，惟網路傳輸月租費優惠方案不一等情事，經函請檢討改善。據復：（1）持續滾動修正交通執法計畫，並督促列管路段成效不佳之分局加強執法力道，以達交通順暢及安全，另深夜停車議題已召集相關單位研議中；（2）及（3）將加強宣導及教育相關道路交通法令與交通違規舉發流程，使所屬充分了解法令規定及行政流程，減少錯誤舉發案件；（4）將在確保科技執法系統正常運作下，與電信業者商談優惠方案，兼顧系統運作效能及減少經費支出。

3.持續加強治安維護工作，偵防詐欺工作成效獲中央評列六都第2，惟市民遭詐騙金額未明顯減少，部分分局攔阻詐騙成效偏低及查捕逃犯未達目標值等，亟待檢討改善，以有效保護市民。

警察局為維護治安，保護社會安寧，辦理各項犯罪偵查防制工作，111年度編列預算5,184萬元，決算數4,427萬餘元，111年度獲內政部警政署評列偵防詐欺犯罪工作成效居六都第2。經查執行情形，核有：（1）近3年度詐欺車手於金融機構ATM提領詐騙款次數及金額未明顯減少，111年度提領金額仍逾2億元（圖3），允宜加強防制；（2）部分分局與金融機構聯防詐欺攔阻成效偏低，允宜參考成效較佳之分局優良做法，以減少民眾遭詐臨櫃匯款損失；（3）持續查捕逃犯確保社會治安，部分分局查捕成效未達目標值（表3）；（4）持續查緝人口販運仲介，臺中市人口販運111年度24

表3　臺中市查捕逃犯執行情形

單位：人次、％

| 項目 分局別 | 107至111年度目標值 （A） | 107至111年度緝獲總數（B） | 達成率 （C=B/A×100） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一分局 | 1,590 | 2,821 | 177.42 |
| 第二分局 | 1,605 | 2,811 | 175.14 |
| 第六分局 | 2,211 | 2,857 | 129.22 |
| 第四分局 | 1,393 | 1,782 | 127.93 |
| 烏日分局 | 1,587 | 1,888 | 118.97 |
| 第三分局 | 1,434 | 1,678 | 117.02 |
| 大雅分局 | 984 | 1,084 | 110.16 |
| 大甲分局 | 1,240 | 1,348 | 108.71 |
| 第五分局 | 2,193 | 2,241 | 102.19 |
| 清水分局 | 1,549 | 1,468 | 94.77 |
| 東勢分局 | 573 | 533 | 93.02 |
| 豐原分局 | 2,593 | 2,381 | 91.82 |
| 霧峰分局 | 2,182 | 1,905 | 87.31 |
| 和平分局 | 234 | 201 | 85.90 |
| 太平分局 | 1,823 | 1,206 | 66.15 |

註：1.大雅分局於109年成立，統計範圍為109至111年度。

2.資料來源：整理自臺中市政府警察局提供資料。

件30人，較110年度8件12人，增加16件18人，亟待加強改善，以降低人口販運案件等情事，經函請檢討改善。據復：（1）持續加強勤務派遣巡查，並強化與金融機構或超商等聯繫通報機制；（2）督促攔阻成效不佳單位加強與金融機構行員交流機制，以提升攔阻成效；（3）持續積極查捕逃犯，並強化專責查緝警力，以強化查緝能量；（4）持續加強人口販運查緝及機關間橫向聯繫，並規劃防制人口販運協調聯繫實體會議。

4.運用科技設備提升交通及治安維護，惟近半數錄影監視系統建置已逾10年及無人機使用率不高且管理未臻周妥等，允宜檢討改善。

警察局為提升交通及治安維護，強化科技偵防，積極辦理老舊監視器汰舊換新及新增建置，截至111年底止，已建置錄影監視鏡頭數32,036支，平均每平方公里有14支，並成立無人機警察隊，提升警務執勤效能，111年度編列監視器汰舊換新建置經費6,675萬元，執行結果，決算數6,674萬餘元。經查執行情形，核有：（1）近半數（45.34％）錄影監視系統建置已逾10年，影響路口監視效能，允宜加速汰舊換新，以確保交通安全及治安品質（圖4）；（2）部分位於易肇事路口已逾10年錄影監視器，未優先汰舊換新；（3）無人機尚未運用於刑案偵查勤務，允宜

分局別

檢討運用，以提升治安量能；（4）申請無人機出勤使用單位比率僅約33.33％；（5）無人機出借後未辦理補件申請且無歸還管理機制，允宜檢討作業規定，以健全內部管理機制等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將依建置現況研擬定期汰舊換新計畫，並爭取經費投入更新，以確保治安環境品質；（2）易肇事路口設置逾10年之錄影監視系統優先列入汰舊換新，營造良好治安環境，保障人民權益；（3）檢討調整無人機使用於刑案偵查階段，作為控制現場及證物蒐集等使用；（4）宣導運用無人機並鼓勵隊員於勤務中主動提出運用，及擴大辦理無人機操作人員訓練，以提高各單位使用率；（5）已修正臺中市政府警察局任務編組無人機警察隊營運及支援勤務作業規定，強化無人機管理機制。

5.辦理第三分局合作派出所遷建暨東福公園整體規劃工程，以因應第九期重劃區治安與交通安全需求，惟採購及履約作業間有缺失，允宜檢討改善。

警察局為因應第九期重劃區治安與交通安全需求，辦理第三分局合作派出所遷建暨東福公園整體規劃工程，由第三分局於108年11月完成工程採購決標，金額5,433萬元，惟決標後6個月未通知承包商開工，肇致承包商依契約申請並於109年5月22日完成解除契約；經重新發包多次流標後，調整計畫經費再發包，於110年12月決標，金額7,755萬元，截至111年底止，已施工至地上3樓牆柱鋼筋組立。經查執行情形，核有：（1）基本設計時未妥為規劃派出所使用空間，肇致核定細部設計後再重新檢討並修改設計圖，延宕工程發包期程6個月餘；（2）招標文件未訂定契約生效條件，且因辦理建造執照變更而未能於決標後6個月內開工，肇致解約，重新發包後，決標金額增加2,322萬元，並延宕計畫執行逾2年；（3）未積極

第三分局合作派出所112年5月施工情形

（圖片來源：臺中市政府警察局提供）

依契約規定要求承包商繳回有價土石方價金，且未注意土石方運送車輛車程時間異常；（4）契約漏列相關工程施工規範，且未依契約規定辦理土方回填夯實及鋼筋續接器等材料試驗，部分施工品質不符等情事，經函請查明妥處。據復：（1）爾後將審慎處理，邀集專業及相關人員充分討論以周延規劃設計，避免計畫期程延宕及增加設計費用風險；（2）已檢討人員疏失責任，並加強採購人員教育訓練，避免再發生類似情事；（3）承包商已繳回有價土石方價金11萬元，並針對承包商運送土石方車輛未裝置即時追蹤系統情形裁罰1萬元；（4）已督促完成改善，並依契約扣罰承包商及設計監造單位。

（四）110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項，已研謀改善或依改善措施持續辦理者5項，其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善（表4）。

表4　110年度審核報告所列臺中市政府警察局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 辦理交通違規取締提升用路安全，惟申訴撤銷件數增加，都會區停車空間不足致違規停車舉發件數居首位，亟待檢討改進。 | 因交通違規舉發案件遭註銷件數上升，仍待改善，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見2.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.各單位刑案證物室管理經督導評等均在佳以上，惟部分證物室錄影監視器裝設管理及證物存放登記不符規定，有待檢討改善。 |  |
| 2.組成聯合稽查小組執行毒品稽查作業，惟部分營業場所屢遭查獲民眾施用或持有毒品，及查獲毒品裁罰金額收繳率偏低，允宜研謀改善。 |  |
| 3.辦理警政110與消防119系統介接通報作業，建立完整警消資訊共享機制，惟報案受理臺部分設備未充分運用徒增相關支出，部分分局運用雲端派遣比率偏低及警用行動載具管理未周，允宜研謀改善。 |  |
| 4.錄影監視系統設置數量為六都最多，惟部分快速道路匝道及學校周邊路口尚未建置錄影監視系統，錄影系統報修處理逾時限惟無罰則，及路樹遮擋攝影鏡頭情況頻仍，允宜檢討改善。 |  |
| 5.推動智慧分析順暢交通政策，惟科技執法設備停用或迄未啟用，易肇事地點環境建議改善提案量不相當，及交通事故肇事因素不明件數偏多，亟待研謀改善。 |  |

拾伍、臺中市政府消防局主管

臺中市政府消防局主管僅臺中市政府消防局1個機關，掌理臺中市消防安全、火災預防、災害搶救、緊急救護、火災調查、救災救護指揮等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定相關附表及各項差異之原因分析，請參閱審核報告參考資料）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫12項，包括落實預防機制，減少災害損失、充實及汰換消防救災車輛裝備器材、落實災害防救，強化區層級防災應變能力、成立災害防救辦公室，整合防救災能量，落實減災督導工作、落實消防栓普及，強化救災水源建置、提升到院前緊急救護服務品質、提升救災救護指揮中心勤務之指揮、派遣及相關資通系統設備之更新及布建消防救災據點等重要施政項目。其中已執行完成者11項，尚在執行者1項，主要係消防車採購案尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數2,590萬餘元，經追減預算38萬餘元，合計2,552萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,648萬餘元，應收保留數237萬餘元，主要係違反消防法之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為2,886萬餘元，較預算增加333萬餘元（13.08％），主要係廢舊物資售價收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計1億914萬餘元，決算審核結果，審定實現數9,396萬餘元（86.09％）；減免（註銷）數300萬餘元（2.75％），主要係註銷已取得執行憑證之應收行政罰鍰；應收保留數1,217萬餘元（11.15％），主要係違反消防法之罰鍰仍待收繳。

3.歲出原編列預算數28億2,349萬餘元，經追加預算464萬元，追減預算113萬餘元，並因人事費不足事由，動支各類員工待遇準備3,023萬餘元及調整公務員工待遇準備4,509萬餘元，合計29億233萬餘元，決算審核結果，審定實現數26億9,144萬餘元（92.73％），應付保留數1億7,492萬餘元（6.03％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為28億6,637萬餘元，預算賸餘3,595萬餘元（1.24％），主要係實際進用員額較少之人事費節餘。

4.以前年度歲出轉入數計6,088萬餘元，決算審核結果，審定實現數5,429萬餘元（89.18％）；減免（註銷）數68萬餘元（1.13％），主要係消防廳舍營繕工程結餘款；應付保留數590萬餘元（9.70％），主要係增設消防栓工程尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.持續辦理防火宣導與消防安全檢查業務，住宅火災件數已減少，惟死亡人數仍偏高，及未登記與特定工廠未辦理消防安全檢查家數居六都最多，部分高風險族群未裝設住宅用火災警報器等，允宜檢討改善，以維護市民安全。

年度

消防局為落實火災預防機制，持續辦理消防安全檢查、各項防火教育及補助市民購置住宅用火災警報器，111年度編列預算1,396萬餘元，執行結果，決算數1,390萬餘元。有關消防人力未補實，迭經本處函請檢討改善，據復持續爭取配賦人數。案經追蹤結果，仍核有：（1）111年度住宅火災288件，已較上年度359件減少約2成，惟死亡18人高於上年度13人，且未達成內政部消防署所定6.22人目標；（2）截至111年底止，身心障礙者、獨居老人及低收入戶等高風險族群仍有25,560戶未安裝住宅用火災警報器，占高風險族群戶數約2成；（3）未登記及特定工廠消防安全檢查家數已達成內政部設定目標，惟尚未辦理消防安全檢查家數及比率居六都最多及第2（圖1）；（4）臺中市消防人力服務人口比為1：1,636人，高於內政部消防署1,300人目標等情事，經函請檢討改善。據復：（1）持續利用多元媒體管道加強防火宣導，及提升年長者與身心障礙者防火意識，預防火災發生；（2）督促所屬結合里鄰長或婦宣團體向弱勢族群住戶推廣裝設住宅用火災警報器，並增加訪視次數，提升安裝率；（3）每季更新消防安全檢查進度並提報會議管控，督促工廠業者依相關法規設置消防安全設備；（4）滾動檢討消防人力增補計畫，以達消防人力服務人口比1：1,300人之目標。

2.持續強化緊急救護訓練及採購緊急救護器（耗）材，以提升救護品質，惟高級救護技術員人數仍偏低，及緊急救護耗材購置及管理有待加強等，允宜檢討改進，以提升緊急救護成功率。

表1　六都111年度高級救護技術員人數

| 單位：人 |  |
| --- | --- |
| 直轄市別 | 高級救護技術員 |
| 新北市 | 527 |
| 臺南市 | 202 |
| 桃園市 | 177 |
| 高雄市 | 171 |
| 臺北市 | 141 |
| 臺中市 | 125 |

資料來源：整理自內政部消防署網站資料。

消防局為提升緊急救護到院前服務品質，持續辦理緊急救護技能訓練、專責檢查人員講習訓練及規劃更新緊急救護系統，111年度編列預算2,112萬餘元，執行結果，決算數2,102萬餘元。有關臺中市高級救護技術員人數居六都之末，迭經本處函請檢討改善，據復將持續辦理高級救護技術員訓練。案經追蹤結果，仍核有：（1）截至111年底止，臺中市高級救護技術員125人，已較上年底增加11人，仍居六都之末（表1），且高級救護技術員配置未達2人者，計有29分隊，占外勤分隊53隊（不含各大隊部及搜救犬隊）之54.72％；（2）到院前心肺功能停止緊急救護耗材購置經費雖已上升，惟111年度救護耗材受贈數量占新增數量51.26％，為免影響供應穩定性，允宜編列充足預算；（3）緊急救護雲端作業系統未建置派遣線上指導心肺復甦術（下稱DA-CPR）相關資料，不利與內政部消防署緊急醫療救護智能平臺系統介接與分析；（4）緊急救護器材未登載於救護後勤管理系統，不利救護資源統籌管理調度等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將持續辦理高級救護技術員訓練，以所屬分隊皆配置為目標，並優先提高急重症案件較多分隊配置人數；（2）將持續爭取預算，以經費採購緊急救護耗材為主，捐贈為輔；（3）將規劃DA-CPR評估管理資料與內政部消防署建置系統進行資料整合，以利成果統計；（4）緊急救護器材已登載於救護後勤管理系統，後續將加強管控。

3.持續強化液化石油氣場所消防安全檢查業務，以維護公共安全，惟列管資料未臻周全，及部分業者位於住宅區，或未設置安全技術人員或未定期複訓等，允宜檢討改進，以維附近居民安全。

消防局為加強公共危險物品存放場所安全，持續辦理液化石油氣容器串接使用場所安全管理稽查，111年度編列預算471萬餘元，決算數457萬餘元。經查執行情形，核有：（1）部分營業中且已設立登記液化石油氣之分銷商（俗稱瓦斯行）漏未列管，或部分列管業者之營業狀況與稅務機關登錄已歇業不符；（2）部分液化石油氣分銷商登記營業地址位於住宅區，允宜查察是否符合規定，以維護公共安全；（3）部分液化石油氣分銷商未依規定設置安全技術人員（圖2）或逾期未接受複訓（表2）；（4）液化石油氣場所消防安全檢查後逾期登載安全管理系統，且系統無提醒及稽核機制等情事，經函請檢

表2　臺中市液化石油氣分銷商安全技術人員複訓情形

| 單位：人、％ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 人數 | 比率 |
| 合計 | 185 | 100.00 |
| 未定期複訓 | 77 | 41.62 |
| 已定期複訓 | 108 | 58.38 |

資料來源：整理自臺中市政府消防局提供截至112年3月15日止資料。

討改善。據復：（1）持續加強清查轄內業者經營情形，適時釐正列管資料，落實液化石油氣業者管理；（2）將持續不定期派員查察，並依規定要求營業地址登記於住宅區之業者僅可申請作為辦公聯絡處所使用，且其液化石油氣總儲氣量不得超過規定；（3）已將安全技術人員設置及複訓列為安全管理計畫評核項目，並持續輔導業者儘速設置；（4）持續督導各檢查小組將檢查情形於時限內登載於系統，並設置逾期登載之自動提醒及稽核機制。

4.持續擴充消防水源，消防栓妥善率已逾9成，惟部分損壞報修仍未修復，增設消防栓經費保留多年未執行，及部分消防栓遭民眾遮掩等，允應檢討改善，以保障民眾生命財產安全。

消防局為持續擴充消防水源，確保救災水源供應充足，111年度編列預算125萬元，辦理補助台灣自來水股份有限公司（下稱台水公司）新（增）設消防栓相關經費，執行結果，全數辦理保留。經查執行情形，核有：（1）相關救災救護大隊持續追蹤消防栓損壞情形，消防栓妥善率已逾9成，惟部分消防栓損壞報修已逾2年仍未修復，允宜積極聯繫台水公司辦理維修；（2）新（增）設消防栓工程經費已保留多年未執行（表3），允宜積極聯繫台水公司辦理設置，以確保發生緊急危難時有充足水源因應；（3）部分地下型消防栓雖已劃設禁止臨時停車紅

表3　臺中市消防栓新（增）設工程預算保留情形

| 單位：支、新臺幣千元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 預算年度 | 工程名稱 | 消防栓數量 | 預算保留金額 |
| 合計 |  | 59 | 4,181 |
| 109 | 109年度大里太平消防栓增設工程 | 10 | 983 |
| 小計 |  | 21 | 1,948 |
| 110 | 110年度臺中市消防栓增設工程 | 7 | 765 |
|  | 霧峰區新埔路四德北路95巷消防栓增 設工程 | 2 | 148 |
|  | 110年豐原區－潭子區消防栓增設工程 | 6 | 450 |
|  | 沙鹿所110年第一次增設消防栓工程 | 6 | 188 |
|  | 110年度大雅營運所轄區消防栓新設工 程（註1） | - | 393 |
| 小計 |  | 28 | 1,250 |
| 111 | 110年度大雅營運所轄區消防栓新設工程 | 17 | 531 |
|  | 111年度豐原潭子區消防栓新設工程 | 6 | 462 |
|  | 111年度清水區神清路120號消防栓新 設工程 | 1 | 111 |
|  | 111年度后里區增設消防栓工程 | 4 | 144 |

註：1.110年度台水公司大雅營運所轄區消防栓增設工程分攤經費92萬餘元，共增設17處，分別於110年度分攤39萬餘元及111年度53萬餘元。

2.資料來源：整理自臺中市政府消防局提供資料。

線，惟仍遭民眾停放車輛、放置花盆，或遭水泥塗封，允應促請改善，以免影響救災；（4）部分醫療院所及安養機構周遭未設置消防栓，允宜檢討改善，以利救災消防水源供應，確保民眾生命財產安全等情事，經函請檢討改善。據復：（1）請轄區大隊、分隊每半年邀集台水公司針對轄區久未修復之消防栓至現場會勘，研議改善事宜，以提升消防栓妥善率；（2）每半年函文台水公司了解消防栓工程執行進度及落後原因，以提升新增消防栓執行進度；（3）將列入每季案件管考小組會議議程，檢討設置缺失改善成效；（4）將辦理現場會勘確認可否增設消防栓，未增設消防栓前尋求其他救災水源，並加強相關搶救演練。

5.積極整備災害搶救能力及充實消防車輛，維護市民生命財產安全，惟登山意外件數及死亡人數上升，逾齡消防車輛比率六都最高等，亟待檢討改善，以提升救災能力。

消防局為整備災害搶救能力及充實消防救災車輛裝備器材，辦理相關採購及維護管理作業，111年度編列預算4,023萬餘元，執行結果，決算數3,822萬餘元。經查執行情形，核有：（1）臺中市109至111年度發生山域意外事故持續上升，合計224件，死亡人數19人，其中111年度85件、死亡11人最高，顯示民眾忽略登山之風險，亟待加強宣導民眾登山安全知識，降低意外事故及人員傷亡情形；（2）根據內政部消防署統計資料，臺中市消防車車齡逾15年比率43％，居六都最高（圖3），允應積極籌編預算加速汰舊換新，以有效執行各項搶救任務；（3）臺中市111年度發生火災件數1,423件，已較上年度2,606件大幅減少，惟市民傷亡事件頻仍，允宜加強火災預防宣導，提升民眾安全用火用電觀念，以預防火災；（4）部分消防分隊火災勤務出動時間不符規定件數偏多，允宜督導改善並加強訓練，以符合民眾期待；（5）部分災害防救團體未依規定提報工作計畫與成果資料、人員未完成複訓、或參與協勤及防救災工作之意願偏低等情事，經函請檢討改善，以落實臺灣永續發展目標具體目標11.5降低各種災害造成的損失，特別需保護弱勢與低所得族群。據復：（1）將加強政府機關間橫向聯繫，並於登山口豎立提醒標示牌，加強宣導登山民眾衡量自身健康及體能狀況，確保登山安全；（2）將積極爭取預算，並預先規劃採購招標工作，逐年汰換老舊消防車輛，預計112年8月完成驗收付款，逾15年消防車輛比率降至38.7％；（3）加強一般民眾及公共建築物防火管理及用電安全宣導，確保用火用電安全；（4）嚴加管理火災勤務出動時間，對不符規定之案件督促檢討改進；（5）已函請災害防救團體依規定提報年度工作計畫及執行成果，暨積極參與協勤與防救災相關工作，並將持續鼓勵災害防救團體成員積極參與年度複訓。

（四）110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者3項（表4），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

表4　110年度審核報告所列臺中市政府消防局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.強化災害資源整備，提升第一線消防人員災害搶救能力，惟溺水獲救率逐年下降，部分化學品災害危險場所未建立緊急連絡窗口及標示危險等級，消防衣及消防人力尚未達目標，有待檢討改進。 | 因消防服務人口比仍高於內政部消防署目標，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見1.」。 |
| 2.持續提升緊急救護品質，惟平均反應時間為六都最長，緊急救護成功率未臻理想，高級救護技術員人數及緊急救護器材配置偏低，有待檢討改進。 | 因高級救護技術員人數雖有增加，仍居六都之末，仍待改善，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見2.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.辦理各項訓練課程精進消防人員救災救護技能，惟消防訓練管理系統未啟用及功能待提升，消防車輛交通事故賠償責任規定未臻妥適，允宜研謀改進。 |  |
| 2.持續辦理災害防救工作，提升防災能力，惟未將毒性化學物質及森林火災納入防災實兵演練項目，部分區公所執行防災計畫評核績效未佳，及防災救濟物資儲備與避難收容處所配置未完備，有待加強檢討改善。 |  |
| 3.推動韌性社區提升社區災害防救量能，惟部分高等級災害潛勢區尚未納入遴選對象，部分里長未取得防災士認證，允宜加強推動。 |  |

拾陸、臺中市政府衛生局主管

臺中市政府衛生局主管計有公務機關2個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定相關附表及各項差異之原因分析，附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料）：

一、單位決算部分

臺中市政府衛生局主管包括臺中市政府衛生局及臺中市食品藥物安全處等2個機關，掌理醫事管理、長期照顧服務規劃與管理、健康管理與促進、衛生保健、疾病管制、心理精神衛生、衛生企劃與資訊、食品藥物安全管理等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫7項，下分工作計畫14項，包括提升醫療及長期照護服務品質，建立優質緊急醫療救護體系；強化傳染病疫情監控與防治，確保防疫體系無缺口、落實預防保健；促進民眾身心健康；加強食品安全之稽核管理等重要施政項目，其中已執行完成者5項，尚在執行者9項，主要係住宿式服務機構使用者補助方案經費尚未檢據核銷，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數52億348萬餘元，經追加預算11億4,838萬餘元，追減預算1,334萬餘元，合計63億3,852萬餘元，決算審核結果，審定實現數60億9,906萬餘元，應收保留數1億6,395萬餘元，主要係中央補助款依計畫進度核撥；合計決算審定數為62億6,301萬餘元，較預算減少7,551萬餘元（1.19％），主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。

2.以前年度歲入轉入數計1億6,134萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,299萬餘元（51.44％）；減免（註銷）數2,761萬餘元（17.12％），主要係註銷已取得執行憑證之應收行政罰鍰；應收保留數5,073萬餘元（31.44％），主要係違反衛生法令之罰鍰仍待收繳。

3.歲出原編列預算數70億6,367萬餘元，經追加預算16億2,815萬餘元，追減預算4,696萬餘元，並因辦理防疫業務所需家用快篩試劑所需經費等事由，動支第二預備金1億972萬元，暨因人事費不足之事由，動支調整公務員工待遇準備2,189萬元及各類員工待遇準備340萬元，合計87億7,987萬餘元，決算審核結果，審定實現數78億4,252萬餘元（89.32％），應付保留數4億4,038萬餘元（5.02％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為82億8,291萬餘元，預算賸餘4億9,696萬餘元（5.66％），主要係長期照顧十年計畫2.0補助經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計3億1,475萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億7,081萬餘元（86.04％）；減免（註銷）數145萬餘元（0.46％），主要係失智照護服務計畫經費結餘；應付保留數4,248萬餘元（13.50％），主要係清水區衛生所拆除重建工程尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

臺中市政府衛生局主管僅臺中市醫療作業基金1個單位。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有醫療成本、行銷及業務費用、管理及總務費用與其他業務費用等4項，實施結果，計有醫療成本、管理及總務費用等2項，因梧棲區衛生所門診量及藥品用量減少，或依實際業務需要支用，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘2,596萬餘元，較預算賸餘2,028萬餘元，增加568萬餘元，約28.02％，主要係梧棲區衛生所門診量及藥品用量減少，醫療成本減支，及中央健康保險署補付以前年度收入增加所致。

三、重要審核意見

（一）積極布建長照社區整體照顧資源，A、B單位家數及長照人力居六都之冠，惟督導管理作業仍待加強，照顧管理人力離職率偏高，照顧管理專員負荷沉重等，有待檢討改善，以提升長照服務資源及照顧品質。

衛生局配合衛生福利部推動長照社區整體照顧服務體系，截至111年底止，臺中市布建社區整合型服務中心（下稱A單位）計89家、複合型服務中心（下稱B單位）計1,096家，提供長照人力資源計15,849人，A、B單位布建家數及長照人力數均居六都第1（表1）；111年度編列預算65億9,980萬餘元辦理長照2.0整合型計畫，決算數65億5,964萬餘元。經查執行情形，核有：1.近3年度（109至111年度）接受長照服務人數逐年增加，惟部分A單位因個案管理員人力不足而終止特約，致布建據點數減少，影響長照服務量能；2.允宜加強監督A單位派案予B單位情形，避免派案不公平；3.未足額進用照顧管理中心人力且離職率逾2成，致照顧

表1　六都111年底A、B單位資源布建及長照人力資源

單位：家、人

| 直轄市別 | 服務類型 |  |  | 長照人力 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合計 | A單位 家數 | B單位 家數 | 合計 | 照顧 服務員 | 居家服務督導員 | 照顧管理人員 | A單位個案管理員 |
| 臺北市 | 566 | 39 | 527 | 6,954 | 6,193 | 390 | 129 | 242 |
| 新北市 | 1,072 | 89 | 983 | 15,211 | 13,901 | 734 | 127 | 449 |
| 桃園市 | 579 | 53 | 526 | 8,054 | 7,393 | 363 | 105 | 193 |
| 臺中市 | 1,185 | 89 | 1,096 | 15,849 | 14,589 | 803 | 77 | 380 |
| 臺南市 | 744 | 46 | 698 | 10,129 | 9,207 | 525 | 148 | 249 |
| 高雄市 | 996 | 63 | 933 | 11,712 | 10,505 | 699 | 190 | 318 |

資料來源：整理自衛生福利部網站資料。

管理專員負荷案量沉重；4.108至110年度半數以上已通過個案管理員培育訓練筆試學員，放棄案例實作培訓，培訓成效有待加強；5.連續2年度（110至111年度）未辦理A單位評鑑及督導考核作業等情事，經函請檢討改善。據復：1.已辦理公開徵求及評審作業，截至112年3月底已新增3家A單位投入服務，未來將定期評估及盤點各服務區量能及人力，持續擴充A單位及培植個案管理員人力；2.將持續監測派案集中偏高情形，透過記點、輔導及業務聯繫會加強宣導，並於112年評鑑及督考作業列為重點查核項目，由專家委員進行實地輔導；3.為提升人員留任率，持續辦理徵才作業，以補足員額缺口，並建立鄰區量能支援機制等措施；4.已訂定相關因應機制及改善措施，明訂案例實作完成期限，以提升個案管理員訓練成效；5.為維護A單位服務品質，已積極趕辦A單位評鑑及督導考核作業。

（二）全市各里設置巷弄長照站C據點占比已近5成，惟部分行政區尚未達成目標，未落實服務品質管理監測及掌握服務受益人數，特約喘息服務單位數有待提升，允宜研謀改善，以提升C據點服務量能及品質。

依長期照顧十年計畫2.0，照顧體系分成ABC三級，其中設置於里之C級巷弄長照站（下稱C據點）任務包含充實初級預防照顧服務及提供社區具近便性的臨托服務等。據衛生局統計資料，截至111年底止，臺中市各里已設立354處C據點，包括220處社造C據點（社會局主責）、110處醫事C據點（衛生局主責）及24處原住民族文化健康站（原住民族事務委員會主責）；111年度編列獎助醫事C據點布建預算1億964萬餘元，決算數9,478萬餘元。經查C據點布建及服務管理情形，核有：1.全市各里設置C據點占比已達47.36％，超逾111年度計畫所定45％之短期目標，惟仍有部分行政區未達目標（圖1）；2.111年度僅辦理C據點服務品質管理實地查核1次，未達計畫每季至少1次之目標，亦未辦理服務滿意度調查及監測，且缺乏服務單位撤點前之個案轉介核證機制；3.醫事C據點未落實服務個案資訊化實名制報到，無法掌握實際

圖1　111年底C據點里涵蓋率未達45％之行政區

資料來源：整理自臺中市政府衛生局提供資料。

服務受益人數；4.全市巷弄長照站喘息服務特約單位僅10處，有待提升臨時托顧服務功能等情事，經函請檢討改善。據復：1.將以無C據點之里及針對里涵蓋率小於45％暨醫事C據點布建不足之行政區優先布建；2.因受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響查核頻率，已恢復每季辦理實地查核業務，並規劃辦理服務滿意度調查及建立撤點前個案轉介核證機制；3.將定期查核及加強輔導據點人員使用「社區照顧關懷據點平台」完成實名制報到，並於契約書明訂相關規範；4.將持續鼓勵醫事C據點服務單位踴躍辦理特約喘息服務（臨時托顧）。

（三）失智照護資源布建據點數居六都第1，完善失智者照護服務網絡，惟使用失智照護資源比率及共同照護中心轉介失智者比率有待提升，部分行政區未布建失智照護資源等，允宜檢討改善，以減輕家庭照顧負擔。

表2　六都111年度長期照顧十年計畫2.0－失智照護

資源數及服務量

| 單位：人、個（處） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直轄市別 | 失智照護服務量 | 失智照護資源數 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合計 | 共同照護中心 | 社區服務據點 | 失智 日照 | 混合型日照 | 團體 家屋 |
| 臺北市 | 12,146 | 116 | 11 | 48 | 2 | 53 | 2 |
| 新北市 | 12,499 | 153 | 13 | 63 | 3 | 71 | 3 |
| 桃園市 | 6,400 | 100 | 7 | 29 | 2 | 61 | 1 |
| 臺中市 | 9,236 | 171 | 10 | 37 | 1 | 120 | 3 |
| 臺南市 | 6,688 | 154 | 6 | 40 | 6 | 100 | 2 |
| 高雄市 | 10,475 | 166 | 9 | 54 | 4 | 97 | 2 |

資料來源：整理自衛生福利部網站資料。

衛生局為因應失智人口快速增加，辦理失智照護服務計畫，以延緩及減輕對社會及家庭之衝擊，111年度編列預算7,293萬餘元，決算數7,025萬餘元。經查執行情形，核有：1.發展多元失智照護服務資源，布建數量居六都第1（表2），截至111年底止，臺中市確診失智人數計21,520人，僅9,236人（42.92％）使用失智照護資源，允宜積極發掘有照顧需求之個案，提供或轉介相關照護服務，以減輕家庭照顧負擔；2.尚有神岡區、烏日區未布建失智社區服務據點，北屯區推估失智人口數最多惟僅1處據點，失智照護資源分布未均衡，允宜積極整合資源持續布建，提升服務密度；3.共同照護中心轉介個案至失智據點接受服務，轉介率平均約2成，及部分個案管理師工作負荷較重等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續發掘社區潛在失智個案，協助轉介至共同照護中心就醫及連結相關資源；2.將持續滾動式調整，並針對尚未布建之區域積極徵求服務單位，或失智人口多之行政區，得由共照中心轉介個案至巷弄長照站；3.因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情降低民眾參與意願，致共同照護中心轉介個案至失智據點接受服務之比率未能提升，將積極輔導依規定辦理轉介及適時依服務量增加個案管理師人數。

（四）辦理長期照顧計畫家庭照顧者支持性服務，布建據點數居六都第1，惟服務量能有成長空間，個案出院準備評估未盡周妥，及未開案比率上升等，有待積極提升服務量能，以滿足家庭照顧者需求，減輕照顧壓力與負擔。

表3　六都家庭照顧者支持性服務據點數

| 單位：處 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 直轄市別 | 109 | 110 | 111 |
| 臺中市 | 6 | 9 | 9 |
| 臺南市 | 7 | 7 | 8 |
| 桃園市 | 7 | 7 | 7 |
| 高雄市 | 7 | 7 | 7 |
| 新北市 | 5 | 5 | 6 |
| 臺北市 | 4 | 4 | 4 |

資料來源：整理自衛生福利部提供資料。

衛生局辦理長期照顧十年計畫2.0，為協助家庭照顧者減輕照顧壓力，提供家庭照顧者支持性服務，111年度編列預算2,399萬餘元，執行結果，決算數2,016萬餘元。有關家庭照顧者支持性服務據點涵蓋率不足，前經本處函請檢討改善，據復持續規劃多元性服務，據點均衡分布，提供家庭照顧者便利參與課程，提升照顧知能，以普及家庭照顧者支持性服務。案經追蹤結果，仍核有：1.110及111年度家庭照顧者支持性服務據點布建數居六都第1（表3），惟可提供服務量能占照顧管理專員評估有照顧負荷之照顧者比率約4％，仍有提升服務量能及據點成長空間；2.出院準備銜接長照服務之個案評估量表未記錄是否已適時連結家庭照顧者支持性服務資源；3.到宅照顧技巧指導服務及電話關懷服務次數，未達目標值或未按每月預計1次頻率辦理；4.資源中心已派案由家庭照顧者支持性服務據點加以評估，惟未開案人數自110年度184人（占派案人數30.56％），上升至111年度307人（38.91％），且間有不同專業人員評估開案標準存有差異，影響民眾權益等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續盤整轄內家庭照顧者服務需求及量能，積極爭取中央補助經費，以提升服務據點布建或專業人員配置及整體服務涵蓋率；2.將針對醫院端評估為潛在性高照顧負荷者，由個案管理員持續追蹤照顧者照顧狀態，轉介相關資源；3.將積極輔導各據點落實辦理，並定期檢視以達成計畫目的，減輕家庭照顧者負荷；4.將規劃相關評估課程，以提升專業人員評估能力與一致性，完備個案服務評估與開案作業流程。

（五）積極辦理婦幼健康與優生保健業務，提供完善照護體系，惟合作醫療院所數未達目標，新生兒轉銜作業仍待改善，及部分檢體逾期寄送等，允宜研謀改善。

家

圖2　臺中市110至111年度幼兒專責醫師合約診所收案人數未達預估量能25％行政區

資料來源：整理自臺中市政府衛生局提供資料。

衛生局為關懷臺中市孕產婦與幼兒健康，完善合作醫療院所照顧環境，111年度辦理婦幼健康與優生保健業務並配合衛生福利部推動周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷、幼兒專責醫師制度計畫，經費計7,320萬餘元，執行結果，決算數4,275萬餘元。經查執行情形，核有：1.辦理高風險孕產婦關懷追蹤服務之合作醫療院所數占比13.87％未達成20％之目標值；2.部分周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫服務個案之新生兒，轉銜至幼兒專責醫師提供照護出現空窗期；3.尚有8個行政區無幼兒專責醫師合約醫療診所；尚有2個行政區未滿3歲幼兒逾1,000人各僅有1家合約診所；4.部分行政區幼兒專責醫師合約診所110至111年度實際收案人數未達預估量能之25％（圖2），甚無收案；5.部分新生兒先天性代謝異常疾病篩檢複檢檢體寄送超逾規定時間等情事，經函請檢討改善，以達成臺灣永續發展目標之核心目標03揭示「確保及促進各年齡層健康生活與福祉。」據復：1.截至112年6月底，合作醫療院所產婦人數占嬰兒出生數之涵蓋率已達66％，將透過醫師公會、計畫說明會等持續邀請產檢或接生院所加入計畫；2.111年度服務個案之新生兒已全數轉介，並於每月轉介已生產之高風險孕產婦名單至幼兒專責醫師，以有效銜接照護新生兒；3.將視各區潛在需求，適時規劃衛生所或符合資格之醫療院所納入合作機構，以提升幼兒專責醫師服務之可近性；4.因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響致就診人數下降，已輔導及加強聯繫合約診所積極執行計畫；5.已函請衛生福利部國民健康署研議對複檢案件之時效進行監測及管理。

（六）18歲以上及高中職學生吸菸率已降低，達成臺灣永續發展目標值，惟青少年使用電子煙溯源裁罰供應端比率偏低，職場戒菸服務未追蹤後續輔導成效，且禁菸場所二手菸害上升等，有待檢討改善，以照顧市民健康。

圖3  臺中市查獲青少年使用電子煙溯源裁罰供應端情形

資料來源：整理自臺中市政府衛生局提供資料。

單位：案、％

依據107年12月14日通過之臺灣永續發展目標核心目標03第3項具體目標降低吸菸率，2030年目標值：18歲以上吸菸率低於14％、高中職學生吸菸率低於6.4％。根據衛生福利部國民健康署（下稱國健署）111年11月2日發布最新之健康促進統計年報，臺中市108年高中職學生吸菸率為5.6％，109年臺中市18歲以上吸菸率為11.1％，均已降低並提前達成臺灣永續發展2030年目標值。衛生局為持續推動菸害防制工作，111年度編列預算2,402萬餘元，決算數2,057萬餘元。經查執行情形，核有：1.111年度查獲青少年使用電子煙127案，較110年度增加33案，約35.11％，其中溯源裁罰供應端者僅約1成（圖3），有待加強追查裁罰；2.辦理無菸校園VR體驗宣導活動地點，未能契合青少年吸菸行為通報人數較多行政區，允宜提升宣導高吸菸行為對象之準度與廣度；3.已辦理職場菸害防制輔導作業並主動提供戒菸服務，惟未追蹤後續戒菸輔導成效；4.根據國健署統計，臺中市18歲以上人口於禁菸公共場所二手菸暴露率由107年度之4.6％上升至109年度5.8％，屢有民眾陳情於禁菸場所遭受二手菸害等情事，經函請檢討改善。據復：1.透過多元媒體宣導及落實電子煙源頭管理，強化溯源資料之調查，以利後續裁處，斷絕電子煙違法供應之管道；2.無菸校園VR體驗活動將以通報吸菸學生人數較多之學校或區域，探詢學校意願，優先納入辦理；3.將職場吸菸個案後續戒菸追蹤輔導管理納入輔導計畫辦理，並加強稽查菸害防制法重點場所；4.針對民眾陳情二手菸害，研析吸菸民眾聚集時間及熱點，增加稽查頻率並依規定裁罰，落實禁菸場所規範，以提升無菸環境及維護民眾健康。

（七）積極辦理精神疾病及自殺通報個案關懷訪視服務，自殺通報人次已減少，惟服務人力異動頻繁且案件負荷量頗重等，亟待研謀改善，以提升服務品質。

衛生局為提升民眾心理健康，加強精神疾病與自殺防治關懷訪視服務，111年度編列預算1億4,225萬餘元，辦理整合型心理健康工作計畫及強化社會安全網第二期計畫，決算數1億2,548萬餘元。經查執行情形，核有：1.111年度臺中市自殺通報人次已較上年度減少（圖4），惟仍有4,841人次，允宜加強自殺防治宣導，並強化自殺防治網絡横向聯繫及溝通協調；2.因

圖4  臺中市自殺通報人次

資料來源：整理自臺中市政府衛生局提供資料。

關懷訪視員人數不足，同時辦理一、二級精神疾病及自殺通報個案訪視服務，與規定應分別訪視精神疾病病患或自殺通報個案不符，影響服務品質；3.計畫人力進用情形未臻理想且人員異動頻繁，心理衛生社工及關懷訪視員平均每人案件負荷量頗重

表4  強化社會安全網第二期計畫111年底人力進用及案件負荷

情形

| 單位：人、件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫人力 | 個案類型及負荷量基準 |  | 執行結果 |  |
|  | 個案類型 | 負荷量 基準 | 聘用人數 | 平均每人案件 |
| 心理衛生社工 | 精神疾病與自殺防治合併多重議題個案 | 1：25 | 23 | 57 |
| 精神疾病社區關懷訪視員 | 一、二級精神疾病患者 | 1：30 | 36 | 63 |
| 自殺關懷訪視員 | 自殺通報個案 | 1：30 | 10 | 63 |

資料來源：整理自臺中市政府衛生局提供資料。

（表4）；4.辦理自殺防治守門人訓練、社區精神病患辨識及緊急處置教育訓練活動進度落後等情事，經函請檢討改善。據復：1.召集各局處及專家委員共同參與自殺防治推動策略，輔導醫療機構建立院內自殺防治通報流程，加強辦理校園、社區、職場等心理健康暨自殺防治守門人宣導，以提升防治效能；2.已建立社區精神疾病者關懷及自殺通報個案專責訪視制度；3.將積極爭取員額及持續招募人力，並營造促進團隊向心力及正向之工作環境；4.相關訓練課程及人員參訓率已全數達成計畫目標。

（八）積極辦理家用新冠抗原快速檢測試劑緊急採購，以應居家隔離市民使用，惟契約規定未盡周延及驗收作業未臻嚴謹，允應檢討改善並積極求償。

衛生局為滿足確診新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）之市民需要，積極依政府採購法第105條規定辦理家用新冠抗原快速檢測試劑(下稱快篩試劑)緊急採購，以限制性招標（非公開方式）洽1家廠商議價購買100萬劑，於111年5月決標，金額9,500萬元，於分批交貨計43萬8,000劑，陸續發放市民使用時，接獲民眾反映該快篩試劑無法顯示C線，衛生局於接獲反映後隔日即辦理試劑回收作業，嗣後並將廠商函送司法機關偵辦及要求其返還已給付價款1,425萬元。經查執行情形，核有：1.招標文件未評估採購特性，訂定合理之履約保證金；2.以緊急採購方式辦理快篩試劑採購，惟未以書面明訂分批交貨數量及交貨期限；3.契約已規範快篩試劑不得為大陸製品，惟驗收時未注意廠商交貨紙箱空運出發地異常，及廠商未提出進口報關資料；4.尚未依政府採購法規定將廠商刊登政府採購公報列為拒絕往來廠商，允應依契約規定請求損害賠償等情事，經函請檢討改善。據復：1.爾後依案件風險程度，於招標文件訂定收取履約保證金，以確保機關權益；2.爾後以緊急採購方式辦理案件，將以書面方式明訂廠商交貨數量及期限；3.爾後辦理類似案件，將進口報關單列入契約驗收文件；4.廠商違法部分已移送司法機關審理，俟第一審有罪判決後，再行刊登政府採購公報，並已完成得標廠商及負責人不動產查封及銀行帳戶假扣押。

四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者4項（表5），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表5  110年度審核報告所列臺中市政府衛生局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 積極推動長期照顧十年計畫，提供喘息服務及交通接送，降低家庭照顧者負擔，惟服務據點未普及，交通接送車輛違規及肇事比率頗高，亟待研謀改善。 | 因家庭照顧者支持性服務據點未能涵蓋部分潛在需求熱區，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（四）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）積極配合中央辦理因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID－19）防疫動員計畫，維護市民健康，惟疫苗接種、防疫物資管理及防疫捐款收支運用與監督等，仍有待加強檢討改善。 |  |
| （二）加強辦理長照機構環境安全及服務稽查，確保住宿式服務機構品質，惟部分受獎助住宿式服務機構佔床率偏低，且督導查核作業未臻周妥，允宜檢討改善。 |  |
| （三）持續辦理食品衛生安全管理，保障消費者食安，惟未因應民眾需求增加檢驗項目，部分違規廣告未能有效改善，加水站管理未盡周妥，亟待檢討改善。 |  |
| （四）積極推動公共衛生醫療及成人預防保健服務，以促進市民健康，惟部分醫療設施管理及癌症篩檢陽性個案追蹤完成率未臻理想，亟待研謀改善。 |  |

拾柒、臺中市政府環境保護局主管

臺中市政府環境保護局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（公務機關歲入、歲出決算之審定相關附表及各項差異之原因分析，附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料）：

一、單位決算部分

臺中市政府環境保護局主管僅臺中市政府環境保護局1個機關，掌理臺中市環境管理、空氣及噪音管制、水質及土壤保護、環境檢驗、環境衛生及清潔、資源回收及廢棄物處理，受理民眾陳情案件及辦理污染源之稽查處理事務等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫18項，包括辦理空氣及噪音管制業務；辦理水質及土壤保護業務；執行廢棄物管理工作；推動垃圾減量資源回收工作；辦理環境檢驗業務；執行廢棄物處理及再利用業務；執行垃圾衛生掩埋場操作及營運管理；辦理垃圾焚化廠業務；推動環保設施興建及綠美化工作等重要施政項目，其中已執行完成者9項，尚在執行者9項，主要係垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫用地取得尚在協調中，須繼續執行。

空氣品質之良窳密切攸關民眾生活日常，除汽機車排放廢氣之移動污染源外，另有工廠排放空氣污染物等固定污染源，均是造成空氣品質惡化之主要來源，惟空氣污染事件發生時間往往十分短暫，不易稽查。臺中市政府環境保護局為有效稽查空氣固定污染源提升處理效率，於109年規劃整合運用人工智慧及雲端監控科技，創新建置「雲端影像智慧辨識系統」（下稱影像辨識系統），透過監督式學習辨識分析影像能力及環境監測（IOT）數據輔佐監控作業，建立自動警示機制，並藉由通訊軟體Line@主動即時通報稽查，強化主動稽查效能，避免污染情事擴大；截至111年底止，已於臺中市5處工業區及3處廣域性監控區域架設18支雲端影像監視設備，累計偵測到異常排放並經人工判斷確為污染事件者計61件，查獲違規裁罰12件，裁罰金額623萬餘元、移送檢調單位1件、輔導改善48件；並獲「2021智慧城市創新應用獎」、「110年內政部TGOS加值應用獎」、入圍「2021數位政府服務創新獎」（Gartner Eye on Innovation Awards for Government 2021）亞太區四強等。鑑於監控稽查固定污染源為各地方政府共通性業務，經提供其他行政機關適時參酌運用，已獲部分市縣政府研議參採，有效提升政府施政效能。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數18億4,691萬餘元，經追加預算8,536萬餘元，追減預算1,029萬餘元，合計19億2,198萬餘元，決算審核結果，審定實現數19億5,539萬餘元，應收保留數1億4,968萬餘元，主要係違反環保法令之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為21億508萬餘元，較預算增加1億8,309萬餘元（9.53％），主要係廢棄物清除處理費較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計2億4,489萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億285萬餘元（42.00％）；減免（註銷）數2,742萬餘元（11.20％），主要係註銷經撤銷原處分之應收行政罰鍰；應收保留數1億1,462萬餘元（46.80％），主要係違反環保法令之罰鍰仍待收繳。

3.歲出原編列預算數58億3,754萬餘元，經追加預算9,863萬餘元，追減預算1,280萬餘元，及因人事費不足，動支各類員工待遇準備2,194萬餘元及調整公務員工待遇準備7,335萬餘元，合計60億1,868萬餘元，決算審核結果，審定實現數51億5,990萬餘元（85.73％），應付保留數5億972萬餘元（8.47％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為56億6,963萬餘元，預算賸餘3億4,904萬餘元（5.80％），主要係垃圾焚化廠委託操作管理計畫經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計2億4,799萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億6,044萬餘元（64.70％）；減免（註銷）數4,402萬餘元（17.75％），主要係霧峰區掩埋場等活化場址底渣再利用計畫經費結餘；應付保留數4,353萬餘元（17.55％），主要係潭子區清潔隊返還租用台灣糖業股份有限公司土地垃圾挖掘移除作業尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

臺中市政府環境保護局主管僅臺中市環境保護基金1個特別收入基金單位。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有辦理空氣污染防制計畫、環境保護計畫、環境教育計畫及水污染防治計畫等4項，實施結果，因淘汰老舊機車及新購低污染車輛補助計畫申請件數較預計減少、東勢綠資材中心興建工程尚在辦理中、推動臺中市環保志工管理暨綠色消費環境教育宣導執行計畫等標案結餘，及補助工業區管理單位辦理水肥投入口設置計畫無受理案件，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，修正增列基金來源之其他收入151萬餘元，係轉列已無支付責任之應付費用，並同數增列賸餘；審定賸餘2億9,242萬餘元，與預算短絀6,637萬餘元，相距3億5,880萬餘元，主要係空氣污染防制費收入較預計增加，及淘汰老舊機車及新購低污染車輛補助計畫申請件數較預計減少所致。

三、重要審核意見

（一）為因應垃圾焚化量能不足問題，持續推動焚化廠汰舊換新及垃圾掩埋場活化，惟累積無法焚化垃圾量急遽增加，致掩埋場容量所剩無幾，亟待籌謀善策解決，以有效去化每日產生之垃圾。

表1　臺中市公有垃圾掩埋場容量情形

單位：千立方公尺、％

| 年底 項目 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 總設計掩埋容量（A） | 4,947 | 4,947 | 4,992 | 4,992 |
| 累積已掩埋容量（B） | 4,484 | 4,555 | 4,651 | 4,818 |
| 剩餘可掩埋容量（C） | 462 | 396 | 344 | 178 |
| 剩餘比率（D=C/A×100） | 9.36 | 8.01 | 6.90 | 3.58 |

註：1.臺中市運作中公有垃圾掩埋場計有后里、大里、文山及霧峰等4處，其中霧峰場於110年10月啟用，文山場自109年度起將暫置垃圾量算入掩埋量，爰累積已掩埋容量加剩餘可掩埋容量或超過總設計掩埋容量。

2.資料來源：整理自臺中市政府環境保護局112年6月15日提供資料。

圖1　臺中市平均每日垃圾焚化缺口

資料來源：整理自臺中市政府環境保護局提供資料。

臺中市計有文山、后里及烏日等3座垃圾焚化廠，經環境保護局委外操作，辦理垃圾焚化、底渣、飛灰穩定化物清運處理及公有掩埋場操作、維護與活化作業，111年度編列預算10億1,856萬餘元，執行結果，決算數9億3,587萬餘元。有關焚化廠處理缺口倍增，廢棄物無法妥善處理風險日趨增加，且焚化廠垃圾焚化平均熱值超過焚化爐設計熱值，影響焚化效能，迭經本處函請檢討改善，據復文山垃圾焚化廠目前評估汰舊換新案，並加強對高熱值廢棄物落地檢查，以減少資源回收物及高熱值垃圾進廠。案經追蹤結果，仍核有：1.3座焚化爐設備均已達財物標準分類15年最低使用年限，且因垃圾焚燒實際熱值超逾原設計，致焚化處理量能下降，無法有效處理每日垃圾量，致暫存於垃圾掩埋場；2.無法焚燒之垃圾暫存於垃圾掩埋場及焚化廠儲坑之數量自109年底7萬9千餘公噸，增加至111年底22萬8千餘公噸，增加約187.95％，111年度平均每日垃圾焚化缺口約232公噸，呈急遽上升趨勢（圖1），亟待研謀解決措施，以免發生垃圾無法處理問題；3臺中市公有垃圾掩埋場剩餘可掩埋總容量急遽下降（表1），推估2年後將無法再收存無法焚化之垃圾量；4.持續活化霧峰、清水、大安公有垃圾掩埋場，惟活化空間合計僅12萬立方公尺，活化容量有限，無法因應垃圾焚化缺口；5.飛灰穩定化物委外處理費用上升，運送至掩埋場掩埋量增加，影響掩埋場掩埋容量等情事，經函請檢討改善。據復：1.及2.受限焚化廠設備老舊影響，無法全數焚化進廠垃圾，將持續加強高熱值廢棄物之落地檢查，並積極辦理焚化廠汰舊換新，規劃轉型為再生能源發電廠；3.及4.刻正規劃文山、后里等2廠焚化爐汰舊換新，提高垃圾焚燒量能，並持續評估辦理清水、大安、外埔、大甲、龍井等公有掩埋場活化作業，以提升掩埋空間；5.將持續滾動式檢討並調整使用化學品規格及用量比例，加強垃圾進廠檢查並控管事業廢棄物進廠比例，以達飛灰穩定化物減量最大化目標。

（二）資源回收率已達成永續發展中期目標，惟人均垃圾量持續上升及廚餘含量偏高，且巡檢社區未臻周妥與希望資收站數量減少等，有待檢討改善，以有效減少垃圾量及提升資源回收率。

圖2　臺中市人均每日垃圾清運量及廚餘含量

資料來源：整理自臺中市政府環境保護局提供資料。

環境保護局辦理垃圾資源回收業務，有關垃圾減量成效不佳及社區資源回收分類巡檢查核作業未臻周全，前經本處函請檢討改善，據復將持續宣導及推動社區大廈落實資源性垃圾細分類，未設置管理室致無法巡查者，將優先納入查核對象加強輔導。案經追蹤結果，臺中市111年度資源回收率為62.48％，已提前達成2021臺中市自願檢視報告永續發展目標SDG 12具體目標12.4所定2025年資源回收率60％之目標值，惟仍核有：1.臺中市人均每日垃圾清運量自109年度0.34公斤，逐年上升至111年度0.47公斤（圖2），2年上升比率38.24％，未減少反而增加，垃圾減量成果未佳；2.廚餘占一般垃圾比率逐年上升（同圖2），且部分社區尚未設置廚餘回收桶；3.辦理垃圾委外清運社區巡檢，惟近7成社區重複巡檢，另部分社區近3年度（109至111年度）均未辦理巡檢；4.希望資收站由109年底158站，下降至111年底127站，逐年減少，且部分行政區有設置資收站之里數偏低，不利建構基層資源回收網絡等情事，經函請檢討改善。據復：1.持續宣導垃圾分類、資源回收與垃圾減量及研議隨袋徵收垃圾處理費措施，112年度推動社區廚餘回收獎勵計畫，鼓勵社區加強執行廚餘分類回收，期由源頭減少垃圾量；2.已加強宣導生、熟廚餘分類回收觀念，並積極提升廚餘處理量能，另經巡檢發現未設置廚餘回收桶且查核不合格之社區，112年度已透過說明會或駐點加強宣導；3.將透過橫向勾稽比對機制，完整掌握垃圾委外清運社區名單，並依重要性原則擇選巡檢對象，以提升巡檢成效；4.將持續宣傳輔導，112年度已有2個里新設開站，另有2個里申請設站中。

（三）持續監測河川水質及加強污染防治，烏溪流域污染已見下降，惟部分與人體健康有關項目未監測，及部分自來水水質保護區未設監測站暨水管家設置成效有待提升等，允宜檢討改善，以有效改善河川水質。

環境保護局為辦理河川水質監測、污染防治及稽查管制等工作，111年度分別於該局及臺中市環境保護基金編列預算390萬元及3,203萬元，決算數388萬元及2,759萬餘元。經查執行情形，核有：1.現有水質監測項目尚未包含保護人體健康相關環境基準所列重金屬砷、汞、硒、銀、無機鹽－氰化物、農藥等項目，允宜建立評估機制滾動檢討監測項目；2.水質監測站設置集中於西、南、北、中、南屯、北屯及西屯等行政區，豐原、神岡、大雅等行政區之河川排水渠水質監測站數相對較少，且頭汴坑溪水體分類河段及后里區自來水水質水量保護區尚未設置監測站點，允宜檢討評估監測需求及效益，研議調整監測站設置地點；3.水質定期監測檢驗結果不符合該河川水體分類標準，未通報相關目的事業主管機關處理；4.行政院環境保護署（下稱環保署）列管關鍵測站烏溪流域之溪南橋測站水質已見改善，惟據環境保護局提供資料，111年度三大河川整體未（稍）受污染比例為64.82％，尚未能達成2021臺中市自願檢視報告永續發展目標所定81.00％之目標值，且較上年度81.10％退步，主要係部分流域水質惡化（圖3），有待加強污

圖3　臺中市三大河川及支流污染指數趨勢

註：1.河川污染指數（River Pollution Index,RPI），在2.0以下為未（稍）受污染；逾2.0至3.0為輕度污染；逾3.0至6.0為中度污染；逾6.0為嚴重污染。

2.表列指數為該年度臺中市政府環境保護局水質監測站每月檢測數據平均值，其中大安溪1站、大甲溪及其支流3站、烏溪支流12站。

3.資料來源：整理自臺中市政府環境保護局提供資料。

RPI

染整治作為；5.創新研發並輔導高污染潛勢事業裝設水質自動預警設施（下稱水管家），惟截至111年底止，尚未裝設者78家（約27.46％）；已裝設者206家，惟其中8家111年度監測數據上傳率未達75％；6.111年度下半年辦理廢（污）水自動監測（視）設施查核僅1家，為環保署計畫目標15家之6.67％等情事，經函請檢討改善。據復：1.及2.將依經費及實際需求並與專家學者研商後，滾動檢討調整監測項目及監測站位置；3.將邀集相關單位協調，並檢討修正現行通報機制，以達監測預警功能；4.將持續針對高海拔餐飲飯店業者進行稽查採樣，督促妥善處理廢水，以維護水體水質；5.將派員稽查未裝設水管家之高污染潛勢事業，並督促儘速完成裝設；水質監測數據上傳率未達75％者，將列為重點輔導對象；6.112年度將配合環保署目標量查核。

（四）積極布建空氣品質微型感測器，以維護民眾健康，惟部分民眾陳情地點及工廠密集區域布建密度不足，污染高峰時段未派員稽查及設置地點與傳輸率未臻周妥等，有待檢討精進，以即時發現污染加以稽查裁處，維護空氣品質。

圖4　民眾陳情工廠污染空氣案件占比

資料來源：整理自臺中市政府環境保護局提供資料。

依2021臺中市自願檢視報告永續發展目標SDG 11，建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市，其具體目標11.6揭示PM2.5年平均濃度目標值：2025年14μg/m3（微克/立方公尺）及2030年12μg/m3。根據環保署空氣品質監測報告，臺中市111年度PM2.5年平均濃度為12.7μg/m3，已提前達成2025年目標值。環境保護局為彌補國家空氣品質監測站監測範圍之缺口，持續向環保署爭取經費合辦空氣品質微型感測器（下稱微型感測器）布建工作，截至111年底止，已於臺中市建置微型感測器計1,411臺。經查執行情形，核有：1.部分屢遭民眾陳情排放異味之廠家周邊尚未布建微型感測器，或布建密度尚難作為污染溯源及環境執法用途；2.109至111年度受理民眾陳情工廠空氣污染案件占所有空氣污染陳情案件比率逐年上升（圖4），顯示市民對工廠排放污染空氣問題相當重視，惟微型感測器布建於特定工廠及未登記工廠高度密集區域之密度相對不足；3.微型感測器監測發現污染濃度高值多在夜間或清晨時段，惟未於該時段辦理可疑污染源廠家稽查；4.部分設置於社區之微型感測器鄰近停車場，易受局部污染源直接影響感測數據；5.部分微型感測器數據傳輸完整率未達環保署訂定標準等情事，經函請檢討改善。據復：1.將參採民眾陳情案件地點，評估調整微型感測器點位；2.未來如經環境評估認為有管制需求，可依個案需求規劃執行監測；3.因夜間或清晨時段執行稽查業務常遇無法聯繫廠方人員及配合稽查等困難，後續將運用科學儀器針對好發區域進行污染蒐證，並先行聯繫受稽查對象要求配合；4.部分位於停車場周邊之微型感測器，將評估進行點位調整；5.已更換微型感測器架設位置，針對數據傳輸完整率仍偏低者，將規劃調整設置點位，並加強執行雲端巡檢及目視巡檢作業。

（五）積極辦理機車排氣檢驗及查察未到檢者，到檢率居六都第2，惟老舊高污染機車到檢率偏低，查獲未到檢者未確實通知限期改善及追蹤，民眾註冊簡訊通知率甚低等，允宜研謀改善，以有效管制高污染機車，提升空氣品質。

圖6  111年度臺中市人工智慧車牌影像自動辨識系統設置成效

資料來源：整理自臺中市政府環境保護局提供資料。

圖5　六都111年度機車排氣到檢率

資料來源：整理自行政院環境保護署機車排氣定期檢驗資訊管理系統。

％

環境保護局為持續管制及鼓勵民眾汰換高污染車輛，於臺中市環境保護基金111年度空氣污染防制計畫項下，編列預算2億4,042萬餘元辦理移動污染源管制，執行結果，決算數1億7,464萬餘元。經查執行情形，核有：1.111年度機車排氣到檢率82.72％，已達成環保署所定臺中市82.22％之目標值，居六都第2，惟二行程機車到檢率不到4成（圖5），及老舊機車淘汰5萬餘輛，僅為環保署目標值5成餘，有待研謀有效措施；2.運用人工智慧車牌影像自動辨識系統（下稱車辨系統）查察未到檢機車仍行駛道路情形，惟部分點位查獲數量偏低（圖6），成效有待檢討；3.部分已查獲未到檢機車仍行駛道路未確實通知車主陳述意見及限期改善；部分已通知限期改善未確實追蹤改善情形；4.已建置機車排氣檢驗E化簡訊通知系統發送到檢通知，惟民眾登錄註冊比率僅0.73％，有待積極推廣民眾註冊等情事，經函請檢討改善。據復：1.將推出汰舊補助加碼方案，針對二行程機車提供更優惠方案以吸引車主汰除二行程機車，另已規劃於3處市區公園及山區景點劃設空氣品質維護區加嚴管制，將於周圍適當地點架設車辨系統查察未到檢機車；2.將再檢視車辨系統各設置地點查核管制情形進行機動調整，提升未到檢機車查獲率；3.將再精進行政管制作業流程，並參酌實務情形調整辦理；4.將再加強透過媒體宣傳使民眾踴躍使用E化簡訊服務，以有效節省經費及提升行政效率。

（六）建立毒性及關注化學物質運作場所監控預警機制，惟間有未釐清運作紀錄異常業者，及毒災聯防組織系統與危害預防及應變計畫公開資料未完整，查核環境用藥產品範圍有待擴大等情事，允宜檢討改善，以維公共安全。

表2　臺中市毒災聯防組織資料未更新情形

單位：家、％

| 聯防組織 代碼 | 組員家數 （A） | 資材或人員資訊未更新 （B） | 比率 （C=B/A×100） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 425 | 45 | 10.59 |
| B00001 | 101 | 6 | 5.94 |
| B00004 | 12 | － | － |
| B02102 | 152 | 23 | 15.13 |
| B02203 | 160 | 16 | 10.00 |

資料來源：整理自行政院環境保護署毒性及關注化學物質聯防系統112年3月30日資料。

圖7　111年度環境用藥產品查核情形

資料來源：整理自臺中市政府環境保護局提供資料。

截至111年底止，環境保護局列管530家運作毒性及關注化學物質業者，為辦理各該場所稽查、流向管理及災害防救應變演練，並創新建立即時監控預警機制，111年度編列預算623萬餘元，辦理毒性及關注化學物質源頭管理暨環境用藥體檢等計畫，決算數614萬餘元。經查執行情形，核有：1.未針對毒性及關注化學物質登記申報系統平臺自動勾稽產出大量運作紀錄異常之業者加以查察；2.臺中市地區毒性及關注化學物質聯防組織（下稱毒災聯防組織）計分4組，其中3組成員資料異動未於環保署毒性及關注化學物質聯防系統更新（表2），不利突發事故時聯防成員有效聯繫；3.截至112年3月22日止，已核備第一至三類毒性化學物質危害預防及應變計畫115件，惟僅63件（54.78％）於毒性及關注化學物質資訊公開平臺公開，資訊公開未盡完整；4.查核環境用藥產品集中於部分區域（圖7）及連鎖賣場或五金百貨賣場等通路類型，查核範圍有待擴大等情事，經函請檢討改善。據復：1.已將大量運作紀錄勾稽納入查核項目，若為業者申報異常，將派員訪查，確認異常原因及輔導業者補正；2.規劃於每年3、6、9、12月之月底，通知業者確認及更新聯防組織系統資訊及救災支援設備器材清冊，以維資訊正確性；3.截至112年6月6日止已督導完成危害預防及應變計畫線上公開作業；4.將擴大查核範圍，增加稽查區域，並加強傳統市場、夜市等通路查核，確保環境用藥品質及保障民眾安全使用環境用藥。

（七）持續辦理事業廢棄物清理流向勾稽作業，以遏止非法棄置行為，惟部分事業未檢具事業廢棄物清理計畫書或已屆期未再取得核准期限，及申報數量與應有存量不符等，有待檢討改善並加強列管。

圖8　臺中市111年底事業機構家數

資料來源：整理自行政院環境保護署統計資料。

環境保護局賡續依環保署事業廢棄物清理流向勾稽計畫，辦理廢棄物產源流向、廢棄物處理及再利用等勾稽作業，以遏止非法棄置行為，111年度列管臺中市事業機構計6,586家，包括產源、清除、處理、再利用及最終處置等機構（圖8）；並為加強事業廢棄物源頭管制，111年度編列事業廢棄物流向管制減量再利用及非法棄置管理查核計畫經費計973萬餘元。經查執行情形，核有：1.部分事業未依規定檢具事業廢棄物清理計畫書（下稱廢清書）或廢清書已屆期未再取得核准期限；2.部分事業申報清運事業廢棄物數量超逾廢清書核定產出許可量，或屬未核定之事業廢棄物種類；3.部分處理機構年底申報事業廢棄物及製成產品之貯（庫）存量，與應有貯（庫）存量不符等情事，經函請檢討改善。據復：1.將於查明後依規定辦理，並建立應檢具事業廢棄物清理計畫書事業之橫向聯繫機制，以掌握達列管條件之事業名單；2.及3.因涉及事業廢棄物質量平衡計算，或須依事業申報時核准之事業廢棄物清理計畫書予以判定等，相關案件將於查明後依規定辦理。

（八）創新推動外埔堆肥處理廠綠能生態園區，促進民間參與公共建設，惟事前規劃未周妥，造成政府重大財務負擔，及附屬設施已超逾契約期程多年仍無法發電營運，未達成預期目標，亟待檢討改善，妥為處理。

前臺中縣外埔鄉公所於97年停止外埔堆肥處理廠營運後，廠區長期閒置，影響在地發展，環境保護局為落實循環經濟，規劃將該堆肥處理廠以促進民間參與公共建設法ROT（整建－營運－移轉）方式，轉型為綠能生態園區，由民間自行規劃提案，政府提供土地，引進新的廚餘處理技術及首創採用稻稈氣化發電，期成為全國最大綠能及廚餘發電廠，106年8月與ROT廠商簽約，ROT廠商依契約規定應建置每年廚餘處理量5萬4千公噸之厭氧發酵設備（下稱本業設施），及每年稻稈處理量5萬公噸之氣化設備（下稱附屬設施）；本業設施已於108年7月9日正式營運，惟附屬設施迄至111年底止，已超逾契約規定107年8月底前營運期限多年，仍無法發電

外埔綠能生態園區附屬設施

營運。經查執行情形，核有：1.未妥為評估由政府負責去化廚餘處理後之副產品財務負擔，且契約未妥為規範雙方相關權利義務，即公告招商由政府負責處理去化所有副產品，肇致實際運轉後產出之沼渣沼液與進場廚餘重量比超出環境保護局事前預估值，及ROT廠商設施仍排出可發酵之有機物雜質，均加重市政府後端處理副產品之費用負擔；2.未妥為評估交付稻稈保證量之風險，後續試收交付量僅為保證量2％，致ROT廠商提出終止附屬設施契約，肇致未能達成原預期減少農民露天燃燒稻稈之問題，及以稻稈作為燃料氣化發電之效益等未盡職責及效能過低情事，經依審計法第69條規定函請臺中市市長查明妥處，並督促檢討改善。

（九）租用土地作為垃圾掩埋場使用，惟相關租地返還作業未周妥，肇致延宕返還期程，徒增租金支出，允宜檢討改善，並積極辦理，以節省租金。

潭子區清潔隊台糖公司租地

前臺中縣政府於83年間向台灣糖業股份有限公司（下稱台糖公司）租用月眉糖廠土地作為垃圾衛生掩埋場使用，面積約6.97公頃，嗣後於107年辦理「潭子區清潔隊租地（聚興段新興小段485-3地號）返還構築工程」採購案（下稱租地返還構築工程），預計返還其中3公頃土地，於108年6月完工後，環境保護局會同台糖公司點交檢測仍發現地下存有垃圾，環境保護局爰再辦理「潭子區清潔隊返還台糖租地垃圾挖掘移除作業」採購案（下稱租地垃圾挖掘移除作業），於111年5月決標，金額1,870萬元，同年7月開工。經查租地返還構築及垃圾挖掘移除作業等工程執行情形，核有：1.租地返還構築工程委託設計監造契約規定，於簽約後14日內辦理現地鑽探及土壤檢測，卻變更於工程完工後辦理，肇致未能及早發現地下存有垃圾範圍並規劃清除，延宕土地返還期程，徒增土地租金；2.租地垃圾挖掘移除作業規劃以現地堆置多年之土石方作為回填覆土，未及早檢測其重金屬含量，肇致開工後發現不符台糖公司點交標準，須另購土壤回填，衍生停工及展延工期，徒增租金支出；3.現地堆置多年之土石方權屬及後續處理方式，允應積極與台糖公司協議，以免影響租地返還時程，徒增土地租金；4.工程契約及監造計畫未妥為訂定回填土方壓實度檢驗頻率等情事，經函請查明妥處。據復：1.及2.規劃作業相關疏漏，將檢討改善；3.將儘速函請台糖公司確認土石方後續處理方式；4.嗣後注意不再發生相同疏失。

四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告列重要審核意見9項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、處理中者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者6項（表3），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

表3　110年度審核報告所列臺中市政府環境保護局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）現行一般廢棄物清除處理費採隨水費附徵方式與垃圾量無關且無助於垃圾減量及資源回收，一般廢棄物回收率偏低，資源回收巡檢查核作業未臻周妥，允宜妥適檢討並積極推動資源回收，有效減少垃圾量。 | 因垃圾減量及社區資源回收分類巡檢作業改善成效未佳，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。 |
| （二）推動現有焚化廠整改作業，以因應垃圾處理需求，惟整改進度落後，未妥為規範停爐期間營運廠商自收垃圾減收，部分費用支付未盡合理，允宜研謀改善，提升焚化廠營運效能。 | 因垃圾焚化處理缺口仍持續上升及垃圾焚化平均熱值降低成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。 |
| 處理中 |  |
| 為有效去化廚餘及解決農田稻稈露天焚燒問題，創新推動外埔堆肥處理廠綠能生態園區促進民間參與公共建設案，惟未能達成發電營運目標且造成政府重大財政負擔。 | 前經依法陳報監察院，該院尚在處理中。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）積極推動資源循環再利用，惟固體再生燃料廠使用外埔綠能園區房地使用權未定，成品去化管道未具多元性，處理過程產生之廢水廢料與回收廢樹枝條等處理與管理存有風險，允宜積極研謀改善。 |  |
| （二）定期辦理河川水質監測及整治，以削減污染程度，惟部分河川污 染指數仍逐年上升，事業廢污水排放管制未周妥，畜牧糞尿資源再利用成效未佳，有待檢討改善。 |  |
| （三）辦理土壤及地下水污染調查掌握土壤及地下水品質狀況，惟受污染限制使用地區及公告為整治或控制場址列管多年仍未能有效改善，污染整治成效有待提升。 |  |
| （四）積極協調解決水肥資源處理中心操作負荷，以有效去化水肥，惟 收受處理水肥量不減反增，周界臭味有超標情事，及收取處理費不敷成本，允宜研謀改善。 |  |
| （五）臺中市公廁特優級比例已達自願檢視報告永續發展之短期目標，惟交通及觀光景點公廁特優級比例偏低，營造友善如廁空間及設置親子廁所盥洗室之成果未臻理想，有待研謀提升。 |  |
| （六）訂定空氣污染防制計畫推動各項污染源管制策略，以改善空氣品質，惟部分管制對象非屬法令規範範圍，影響管制成效，且低污染車輛友善使用環境配套措施不足及餐飲業油煙污染稽查成效不彰，亟待檢討改善。 |  |

拾捌、臺中市政府文化局主管

臺中市政府文化局主管包含臺中市政府文化局、臺中市文化資產處及臺中市立圖書館共3個機關，掌理推廣藝術文化教育、推動各項藝文展演活動、維護地方史蹟、保存文化資產、輔導區圖書館營運等事項。茲將111年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定相關附表及各項差異之原因分析，請參閱審核報告參考資料；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、陸、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫9項，下分工作計畫19項，包括辦理各項藝文、視覺及表演藝術展演活動、輔導區圖書館營運及充實圖書館藏、辦理規劃與設置各項文化設施、管理古蹟及歷史建築、辦理古蹟復建等重要施政項目，其中已執行完成者10項，尚在執行者9項，主要係考古遺址出土遺物典存庫房修復再利用工程及空間建置、市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程等尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數1億6,636萬餘元，經追加預算5,000萬餘元，合計2億1,636萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億1,814萬餘元，應收保留數9,103萬餘元，主要係中央補助款依工程進度核撥；合計決算審定數為2億918萬餘元，較預算減少718萬餘元（3.32％），主要係研習報名費收入較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計1億8,507萬餘元，決算審核結果，審定實現數6,599萬餘元（35.66％）；減免（註銷）數425萬餘元（2.30％），主要係中央補助款依工程實際需求核撥；應收保留數1億1,482萬餘元（62.04％），主要係中央補助款依工程進度核撥。

3.歲出原編列預算數15億1,025萬餘元，經追加預算6,421萬餘元，追減預算20萬元，並因支付市定古蹟瑞成堂經判決返還不當得利案所需經費事由，動支第二預備金2,313萬餘元，暨因人事費不足事由，動支調整公務員工待遇準備987萬餘元，合計16億727萬餘元，決算審核結果，審定實現數12億9,607萬餘元（80.64％），應付保留數2億4,369萬餘元（15.16％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為15億3,976萬餘元，預算賸餘6,750萬餘元（4.20％），主要係營繕工程結餘款。

4.以前年度歲出轉入數計6億3,015萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數550萬元，係減列表演活動經費，並同額增列應付保留數；審定實現數4億2,964萬餘元（68.18％）；減免（註銷）數740萬餘元（1.18％），主要係營繕工程結餘款；應付保留數1億9,310萬餘元（30.64％），主要係歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程、市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程等尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.積極辦理臺中清水眷村文化園區開發計畫，以推動海線藝文觀光產業發展，並減緩眷村房舍崩壞，惟部分空間尚未開放，且建物頹圮待修，遊客評價未佳等，有待檢討改善，以吸引遊客到訪，提升文化園區參訪品質。

資料來源：整理自臺中市政府文化局提供資料。

圖1  臺中清水眷村文化園區經活化範圍

文化局為推動海線藝文觀光產業發展，積極接洽代管國防部經管之原臺中市清水區空軍眷村信義新村，規劃辦理臺中清水眷村文化園區開發計畫，於101年獲國防部選定為全臺13處「國軍老舊眷村文化保存區」之一，並於108年公告為文化資產保存法之聚落建築群。經查執行情形，核有：（1）活化範圍尚有部分建物未整修，未能提供民眾參訪（圖1）；代管範圍部分建物已頹圮失修，有待積極整修；（2）已完成修復或再利用計畫，惟尚未提出文化資產保存目標與基地環境致災風險分析因應計畫，允應儘速訂定建築管理、消防安全等因應措施，以確保文化資產保存及公共安全；（3）園區周邊人行道鋪面未平整、導盲磚隆起破損、無障礙坡道規劃不良等，影響民眾通行安全；（4）未依文化資產保存法及市政府函示完成文化資產價值評估作業，即先行施做第1期工程並完工驗收，致接續完成之第2及3期工程規劃設計採購決標，仍須先辦理保存再發展等計畫，始能繼續辦理規劃設計作業，肇致分別已執行5年6個月餘及3年11個月餘，僅完成診療所規劃設計成果（同圖1），影響補助款核銷時效；（5）文化園區經遊客評價未佳，允宜參考其他標竿眷村保存區之管理經驗，積極研謀改善措施等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將爭取預算改善空間運用情形及參訪動線；（2）將積極爭取經費儘速完成因應計畫事宜；（3）將持續爭取經費並請區公所協助改善民眾通行品質；（4）已檢討改善避免類此情事再度發生，並督促設計單位儘速完成第2及3期工程規劃設計作業；（5）已設置服務中心，並啟動招商作業，引進民間創意與資源活化園區。

2.補助博物館與地方文化館發展及提升功能，惟間有受補助館舍未參與專業培力活動，人員教育訓練不足及空間與布展規劃未臻完善等情事，有待檢討改進，以提升功能。

| 表1 豐原漆藝館文化推展活動情形 單位：新臺幣千元、人次 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 計畫經費 | 執行數 | 參觀人次 |
| 合計 | 5,350 | 5,341 | 241,350 |
| 106 | 1,170 | 1,170 | 40,971 |
| 107 | 500 | 500 | 38,047 |
| 108 | 1,500 | 1,500 | 42,982 |
| 109 | 860 | 851 | 45,519 |
| 110 | 660 | 660 | 31,559 |
| 111 | 660 | 660 | 42,272 |
| 資料來源：整理自臺中市政府文化局提供資料。 |  |  |  |

地方博物館及文化館具有透過典藏、研究轉譯、展示、教育與推廣，共構在地知識之價值，須政府協助經營，文化局為辦理博物館與地方文化館發展運籌、功能提升及整合協作平臺等計畫，111年度編列預算1,305萬元，執行結果，決算數1,305萬元。經查執行情形，核有：（1）部分受補助館舍未參與專業培力計畫輔導課程；（2）部分館舍現場服務人員教育訓練不足；（3）臺中市博物館與地方文化館網站揭露之文化設施資料或有缺漏；（4）積極辦理豐原漆藝館文化推展活動，106至111年度參觀人次計達24萬餘人次（表1），惟經委員訪視有整體展示教育性不足且無多樣性，未能強化宣導提升吸引力等未完善之處，且未善用社群平臺即時傳達活動訊息等情事，經函請檢討改善。據復：（1）專業培力計畫輔導課程將提早宣傳辦理日期，以最多館舍能參與之期程擇定課程日期；（2）將加強館舍人員相關知能訓練；（3）補助館舍資料已揭露於官方網站，將持續完備資料呈現方式；（4）將加強展品展陳之專業，及強化數位媒體行銷知能。

| 表2 文化資產場館委外營運損益 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 館舍名稱 | 年度損益 |  |
|  |  | 110 | 111 |
| 1 | 臺灣府儒考棚 | - 1,365 | - 1,573 |
| 2 | 臺中市役所 | 未營運 | - 1,351 |
| 3 | 原梧棲警察官吏派出所及宿舍群 | - 2,510 | - 983 |
| 4 | 臺中放送局 | - 1,635 | - 562 |
| 5 | 頂街派出所 | - 1,130 | - 554 |
| 6 | 摘星山莊 | 已解約 | - 125 |
| 7 | 牛罵頭遺址文化園區3、4號棟 | - 56 | 151 |
| 8 | 林懋陽故居 | - 1,300 | 1,254 |
| 9 | 臺中刑務所演武場 | 3,855 | 4,484 |
| 註：1.原梧棲警察官吏派出所及宿舍群110年度損益統計為4至12月。 2.資料來源：整理自臺中市文化資產處提供資料。 |  |  |  |

3.經管文化資產場館並委外經營，以提供民眾參訪休閒空間，惟部分場館營運虧損與參訪人次下降，及未確實辦理防災演練等，允宜檢討改進，以有效發揮文化資產使用價值。

文化資產處為維護文化資產場館之完整性及保存原貌，以供民眾了解歷史及先人智慧，與民間企業合作採多元創意經營模式，達到永續保存再利用目的，發揮文化資產價值，111年度委外經營管理文化資產場館計9處。經查執行情形，核有：（1）多數委外經營文化資產場館營運虧損（表2），不利文化資產維護，允宜促請營運廠商提升營運績效，並研議採館舍串聯行銷之可行性，以達持續經營目標；（2）牛罵頭遺址文化園區參觀人次逐年減少，允宜妥善規劃運用空間，結合營運單位研謀行銷策略；（3）未確實督導辦理古蹟及歷史建築之防災演練；（4）官網資訊未正確刊登委外營運場所開放時間及相關參訪資訊等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將協助及督促營運廠商研提改善因應措施，及研議規劃跨館行銷串聯策略；（2）將結合營運單位持續於園區辦理推廣教育活動；（3）已辦理消防演練並於文化資產日常管理維護工作中落實防災演練實務；（4）已檢視並補正公開資訊之完整性與正確性。

4.辦理有形文化資產訪視及通報作業，惟間有文化資產未訂定管理維護計畫、辦理調查研究、修復或修繕工程，或已修繕完竣尚未開放民眾參觀等情事，有待檢討改善，以永續保存文化資產，並提升使用效益。

| 表3 文化資產損壞程度及尚未辦理場館 單位：處 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 損壞程度 及數量 |  | 尚未辦理項目 |  |  |  |  |
|  |  | 管理維護計畫 | 調查研究 | 修復設計 | 修復工程 | 修繕工程 |
| 第一級 | 8 | － | － | 2 | 7 | 3 |
| 第二級 | 30 | 1 | 2 | 16 | 21 | 21 |
| 資料來源：整理自臺中市文化資產處提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

文化資產處為保存及活用文化資產，依文化資產保存法規定，辦理指定或登錄文化資產。截至111年底止，該處轄管臺中市有形文化資產計有市定古蹟54處、歷史建築120處、紀念建築3處、聚落建築群1處及文化景觀7處，合計185處。經查管理維護情形，核有：（1）已委外辦理有形文化資產訪視及通報作業，惟部分文化資產損壞程度達第一級或第二級者，尚未訂定管理維護計畫、進行調查研究、修復設計與工程，或修繕工程等（表3）；（2）部分公有文化資產已修繕完竣，尚未適時開放民眾參觀；（3）部分接受政府補助修復或修繕之私有古蹟、歷史建築，尚未開放民眾參觀，或採預約參觀者並未提供聯絡方式等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將積極爭取補助款依期程規劃辦理各項修復作業；（2）將持續輔導管理單位規劃開放大眾適度參觀；（3）已規劃辦理常設展開放及導覽預約事宜，或轉知所有權人協助引導參觀。

5.扶植立案演藝團隊協助發展，音樂及演藝團隊家數逐年上升，惟營業額未見明顯成長及計畫成果有待精進等，允宜檢討改善，以營造臺中市音樂演藝環境。

文化局為扶植臺中市立案演藝團隊，提升其行銷營運能力及專業創作水準，積極辦理演藝團隊扶植業務，引導其升級茁壯。截至111年底止，臺中市立案演藝團隊計723團，其中49

資料來源：整理自2022年臺灣文化創意產業發展年報資料。

家

千元

團於100至111年度曾入選傑出演藝團隊。經查演藝團隊扶植情形，核有：（1）音樂及演藝團隊家數逐年上升，惟營業額未見明顯成長（圖2）；接受該局提供相關諮詢輔導者，僅台中市內合唱團1團獲選財團法人國家文化藝術基金會TAIWAN TOP演藝團隊，傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫成果有待檢討精進；（2）多數演藝團隊未依規定將年度預、決算及執行成果相關書表送請主管機關備查等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將持續辦理傑出演藝團隊人才培力課程並打造友善演藝環境，推出輔導、推廣等因應計畫；（2）將持續積極督導團隊營運及確實依照法規繳交年度書表。

（四）110年度重要審核意見追蹤查核情形

| 表4 110年度審核報告所列臺中市政府文化局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.藝文館所辦理推廣及研習活動，豐富市民文化生活，惟無障礙席位未妥適、自動體外心臟電擊去顫器及哺（集）乳室等建置管理未臻周妥，有待檢討改進。 |  |
| 2.辦理演藝團體紓困補助計畫，惟補助作業未臻完善及未均衡照顧更多藝文團體，有待檢討改進。 |  |
| 3.推動社區營造三期及村落文化發展計畫，以鼓勵青年留鄉，惟部分區域仍無提案參與及經費核銷未臻周妥，允宜檢討改進，以落實文化平權。 |  |
| 4.打造安全舒適圖書閱讀空間及優化服務，以提升閱讀文化，惟智慧化圖書館設備妥善率未佳及平均每人擁書量偏低，尚待檢討改善。 |  |
| 5.市立圖書館辦理多元閱讀推廣活動，惟活動類型偏重部分年齡層與族群，及嬰幼兒借閱證使用率不高，亟待研謀提升各族群參與程度，以達推廣閱讀目標。 |  |

本處於110年度審核報告列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表4）。

拾玖、臺中市政府地政局主管

臺中市政府地政局主管計有公務機關12個，非營業特種基金單位4個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定相關附表及各項差異之原因分析，附屬單位決算各基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、陸、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

臺中市政府地政局主管包括臺中市政府地政局及臺中市中興、中正、中山、豐原、清水、大甲、東勢、雅潭、大里、太平、龍井地政事務所等12個機關，掌理臺中市之土地登記、測量、地價、地用、地政資訊及推行土地政策等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫36項，下分工作計畫73項，包括辦理土地建物登記、查編公告土地現值、市有耕地管理、一般徵收、區段徵收、市地重劃、農地重劃、農村社區土地重劃、地籍圖重測、非都市土地編定管制等重要施政項目，其中已執行完成者66項，尚在執行者7項，主要係地籍圖重測計畫尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數127億7,996萬元，決算審核結果，審定實現數43億930萬餘元，應收保留數4億3,250萬餘元，主要係臺中市實施平均地權基金對已辦竣市地重劃及區段徵收地區之補助款，依計畫進度核撥；合計決算審定數為47億4,180萬餘元，較預算減少80億3,815萬餘元（62.90％），主要係臺中市實施平均地權基金賸餘繳庫數較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計109億6,941萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億8,954萬餘元（2.64％）；減免（註銷）數5,931萬餘元（0.54％），主要係臺中市實施平均地權基金對已辦竣市地重劃及區段徵收地區之補助，依計畫實際需求核撥；應收保留數106億2,055萬餘元（96.82％），主要係應收臺中市實施平均地權基金賸餘繳庫數。

3.歲出原編列預算數13億6,246萬餘元，因人事費不足事由，動支調整公務員工待遇準備3,639萬餘元及各類員工待遇準備1,471萬餘元，合計14億1,357萬餘元，決算審核結果，審定實現數13億3,390萬餘元（94.36％），應付保留數5,099萬餘元（3.61％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為13億8,490萬餘元，預算賸餘2,867萬餘元（2.03％），主要係按業務需要減少支付之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計4,943萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,202萬餘元（85.01％）；減免（註銷）數53萬餘元（1.09％），主要係大里地政事務所委外辦理圖根點補建、新建採購案，因驗收不合格且調解不成立，終止契約減免契約價金；應付保留數687萬餘元（13.91％），主要係臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業委託技術服務案尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

臺中市政府地政局主管包括（一）作業基金：臺中市市地重劃基金、臺中市實施平均地權基金及臺中市區段徵收作業基金；（二）特別收入基金：臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金等共4個單位。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運（業務）計畫主要有市地重劃雜項業務費用、市地重劃政策性開發不動產、修造收入、土地租金收入、權利金收入、雜項業務收入、雜項業務成本、區段徵收政策性開發不動產、南屯區建功、潭子區大新、太平區泓大、太平區泓成及太平區泓福自辦市地重劃地區管理維護計畫等23項，實施結果，計有南屯區建功及太平區泓大自辦市地重劃地區管理維護計畫等2項，依業務實際需要支用，致未達預計目標；另未執行者1項，係修造收入因捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收未辦理配餘地標售，致無執行數。

（二）餘絀之審定

1.作業基金：決算審核結果，審定短絀9億4,794萬餘元，與預算賸餘83億7,392萬餘元，相距93億2,187萬餘元，主要係捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收未辦理配餘地標售所致。

2.特別收入基金：決算審核結果，審定短絀326萬餘元，與預算賸餘472萬餘元，相距798萬餘元，主要係烏日區中和紡織自辦市地重劃區工程進度落後，提撥繳入作為區內公共設施管理維護經費較預計減少所致。

三、重要審核意見

（一）積極辦理市地重劃及區段徵收開發，達成都市開發目的，惟編列鉅額繳庫預算數仍未全數解繳市庫，補助經費執行率偏低，及部分取得建築物未妥善處理等，亟待研謀改善。

地政局主管臺中市實施平均地權基金，積極辦理市地重劃及區段徵收開發，截至111年底止，已辦竣33處土地開發，開發總面積約3,580.91公頃，其中未售抵費地及建築用地尚有79.74公頃（表1）。有關補助已辦竣市地重劃或區段徵收地區建設管理維護經費執行率偏低，迭經本

表1　111年底已辦竣公辦市地重劃

及區段徵收土地開發情形

單位：件、公頃

| 土地開發方式 | 開發 件數 | 開發總面積 | 未售抵費地及 建築用地面積 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 33 | 3,580.91 | 79.74 |
| 公辦市地重劃 | 27 | 3,011.54 | 62.44 |
| 區段徵收 | 6 | 569.37 | 17.30 |

資料來源：整理自臺中市政府地政局提供資料。

處函請檢討改善，據復當要求各支用單位按季提供經費辦理情形及改善措施，以加強控管經費執行進度及考核補助經費執行成效。案經追蹤結果，仍核有：1.編列賸餘繳庫預算數仍未落實執行，以前年度鉅額應付繳庫數仍未解繳，允宜審酌基金需要及現金繳庫能力妥適編列賸餘繳庫預算數，以健全基金財務；2.補助各機關辦理已辦竣市地重劃區或區段徵收區建設管理維護經費逐年增加，惟執行率僅約54.87％；3.辦理捷運北屯線機廠及車站區段徵收取得之地上建築物，已閒置多年仍未處理完畢；4.帳列應收差額地價款項久懸未結，且未釐清請求權時效是否已消滅等情事，經函請檢討改善。據復：1.主要係貸放區段徵收基金之資金待收回，俟開發完成之土地標售後有餘裕現金辦理繳庫，將於不影響基金運作下，覈實編列賸餘繳庫預算，並視各開發區開發進度及基金貸放狀況適時清理；2.審議預算時，將請執行率未佳之局處調整計畫預算年度，審慎分配資源並加強督促執行進度落後之受補助機關提升執行率；3.地上建築物後續將依規定評估適宜處分方式；4.因年代久遠且部分土地登記簿記載資料不全，刻正查明中，並將釐清請求權時效，依規定積極辦理。

（二）持續推動區段徵收業務，促進都市開發建設，惟部分計畫預算執行率未佳，未按期程標售配餘地及抵價地未完成點交，影響民眾權益等，有待檢討改善。

表2　水湳機場及豐富專案區段徵收借款餘額及利息負擔情形

| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 區段徵收區 | 年度 | 借款餘額 | 利息費用 |
| 水湳機場 區段徵收 | 109 | 19,180,000 | 93,773 |
|  | 110 | 16,180,000 | 76,148 |
|  | 111 | 16,180,000 | 94,054 |
| 豐富專案 區段徵收 | 109 | 1,810,000 | 6,528 |
|  | 110 | 1,820,000 | 4,079 |
|  | 111 | 1,835,000 | 6,669 |

資料來源：整理自臺中市政府地政局提供資料。

地政局主管臺中市區段徵收作業基金，持續推動區段徵收業務，111年度辦理水湳機場、烏日（前竹地區）、豐富專案、烏日（九德地區）及后里車站東側地區等5個區段徵收開發業務。有關區段徵收配餘地未依契約規定或迄未辦理標售作業，前經本處函請檢討改善，據復將視市場狀況及配合招商與工程興建進度，適時辦理處分作業。案經追蹤結果，仍核有：1.水湳機場及豐富專案區段徵收未依原規劃期程辦理配餘地標售，且各該區段徵收借款餘額頗高（表2），允宜妥慎評估配餘地標售政策，及早償還借款；2.水湳機場區段徵收部分工程進度落後且計畫預算執行率欠佳；3.水湳機場區段徵收部分抵價地，地上仍存有電桿，未完成點交作業，影響民眾權益；4.部分帳列催收款項查有財產所得資料，未再移送強制執行；5.烏日（九德地區）區段徵收尚有部分土地遭占用，允應積極追蹤處理，以免影響工程開發進度等情事，經函請檢討改善。據復：1.將考量區段徵收區建設發展時序、招商及不動產市場整體供需情形，兼顧財務回收狀況，適時辦理配餘地標售處分作業；2.將促請執行機關經濟發展局及工程代辦機關建設局積極提升工程進度及預算執行率；3.已定期函文追蹤台灣電力股份有限公司辦理水湳機場區段徵收電桿地下化工程進度，俟工程完竣後，即辦理抵價地點交作業；4.將依民法及強制執行法等法令規定持續查調財產，倘有執行必要及實益即移請民事執行處辦理；5.將於自動拆遷期限屆滿後追蹤建物拆遷情形，並依行政程序法及土地徵收條例等法令規定辦理拆除作業，以免影響後續工程進行。

（三）代辦農地重劃與土地徵收及地籍圖重測等業務，惟部分土地徵收補償費未提存專戶或未退還民眾，及山坡地放領未完成所有權移轉登記案件仍多等，允宜積極辦理，以維護民眾權益。

地政局接受其他機關委託代辦農地重劃、土地徵收、地籍圖重測及清理、示範林場山坡地放領、農地排水改善工程等業務，截至111年底止，該項業務代辦經費餘額25億2,802萬餘元。經查執行情形，核有：1.部分早期土地徵收補償費案件尚未釐清發放情形，未依規定提存專戶保管，允應積極清查妥處；2.部分土地徵收案件存有應退還民眾款項，允應積極退還，保障民眾權益；3.部分地籍圖重測案件尚未辦理完成，允應積極辦理並管控執行進度，以免影響民眾權益；4.山坡地放領已繳清差額地價未辦理所有權移轉登記案件仍多（圖1），允應積極輔導承領人辦理；5.代辦農田水路排水改善工程款項久懸帳上未結清等情事，經函請檢討改善，以維護民眾權益。據復：1.將陸續清查處理，通知應受補償人領取補償費，未領取者依規定存入保管專戶；2.已聯繫繳款人備齊證件辦理退款作業；3.已請各地政事務所全面清查未完成案件並更新清冊，積極督導辦理及掌控進度；4.持續輔導承領人配合法令辦理土地所有權移轉登記作業，提升山坡地放領移轉登記成效；5.函詢農田水利相關單位，已提出配合辦理改善工程需求，將依程序辦理後續事宜。

（四）提供行動支付方便民眾繳納地政規費，惟間有地政事務所保管現金方式未臻周妥及未積極處理應退民眾費用，部分測量案件逾期未辦結等情事，允應檢討改善，以提升為民服務品質。

| 地政局所屬豐原、太平、龍井及雅潭等4個地政事務所，辦理地政業務依土地法及地籍測量實施規則等規定收取相關規費，並為方便民眾繳納，設置信用卡、悠遊卡等行動支付設備，以減少民眾攜帶現金及接觸現金感染疫情之風險，提升為民服務品質。經查各該地政事務所地政規費 表3 豐原地政事務所辦理地籍圖重測協助 指界埋設樁數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：點、％ |  |  |  |
| 段別 | 界址點數 （A） | 協助指界埋設樁數（B） | 埋設比率 （B/A×100） |
| 合計 | 28,416 | 16,558 | 58.27 |
| 新中社段 | 7,608 | 4,384 | 57.62 |
| 泰安段 | 9,307 | 5,937 | 63.79 |
| 金社庄段 | 4,474 | 2,137 | 47.76 |
| 枋寮段 | 4,152 | 3,115 | 75.02 |
| 后森段 | 1,879 | 627 | 33.37 |
| 牛稠新段 | 569 | 203 | 35.68 |
| 七星段 | 427 | 155 | 36.30 |
| 資料來源：整理自臺中市豐原地政事務所提供截至111年底資料。 |  |  |  |

管理及地籍測量執行情形，核有：1.以現金及非現金等多元方式收取地政規費，惟間有每日收繳之現金存放於儲藏室或臨櫃開單人員辦公室抽屜，易生失竊風險；2.未列管追蹤應退費案件後續辦理結果，並積極通知民眾領回，影響民眾權益；3.部分測量案件逾規定期限未辦結，允宜督促檢討改進，以提升土地複丈處理效率；4.豐原地政事務所辦理地籍圖重測協助指界作業，部分土地所有權人協助意願偏低（表3）等情事，經函請檢討改善。據復：1.將加強宣導每日收受現金全數送交出納單位，並放置於與保全公司連線之保險櫃內，次日上班將現金送代理銀行完成解繳作業；2.已研議透過開發程式，全面掌握未完成退費之案件，並積極追蹤及通知民眾申辦退費；3.督促積極辦理並加強測量人員教育訓練，提升實務作業能力，以降低案件辦理天數；4.將與土地所有權人溝通，提升界樁埋設率。

四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者4項（表4），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

| 表4 110年度審核報告所列臺中市政府地政局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）為新都市開發建設與舊都市更新，持續辦理區段徵收業務，惟配地進度落後及未收繳用地分期款，配餘地標售作業未依契約執行，有待檢討改善。 | 因水湳機場及豐富專案區段徵收仍未依原規劃期程辦理配餘地標售，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。 |
| （二）臺中市實施平均地權基金預算以前年度保留應付繳庫數仍未繳庫，未繳庫金額持續大幅增加，部分已辦竣市地重劃或區段徵收地區建設管理及維護經費執行率偏低，亟待檢討改善。 | 因基金編列鉅額繳庫預算數仍未全數解繳市庫，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）持續調查土地市場成交價格，評議公告地價及公告土地現值，惟公告地價及公告土地現值未合理反映一般正常交易價格，允宜檢討改善。 |  |
| （二）管理不動產經紀業，促進不動產交易市場健全發展，惟不動產實價登錄及說明書應記載事項揭露未臻完備，影響買方權益，有待檢討改進。 |  |
| （三）持續辦理市地重劃業務，促進都市建設發展，惟部分重劃區共同管道工程建設及管理維護費用未依規定收繳，亟待積極處理。 |  |
| （四）辦理非都市土地使用管制業務，掌握土地使用狀況，惟近3年度區公所並無主動查報案件，土地監測異常變異點未回報筆數逐年增加，亟待檢討改進。 |  |

貳拾、臺中市政府法制局主管

臺中市政府法制局主管僅臺中市政府法制局1個機關，掌理臺中市自治法規審議、法規疑義解釋、訴願、國家賠償、採購爭議處理、調解、法律扶助及消費者保護等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定相關附表及各項差異之原因分析，請參閱審核報告參考資料）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫8項，包括辦理法規審議、法規諮詢、行政救濟、國家賠償、採購申訴審議、消費者保護等重要施政項目，均已執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數298萬餘元，決算審核結果，審定實現數281萬餘元，較預算減少16萬餘元（5.47％），主要係採購申訴審議履約爭議案件調解費收入較預計減少。

2.歲出原編列預算數1億5,999萬餘元，因人事費不足事由，動支調整公務員工待遇準備531萬餘元，合計1億6,531萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億4,535萬餘元（87.93％），決算審定數為1億4,535萬餘元，預算賸餘1,995萬餘元（12.07％），主要係國家賠償支出較預計減少。

3.以前年度歲出轉入數計80萬元，決算審核結果，審定應付保留數80萬元（100.00％)，主要係補助民間團體辦理「中醫診所中藥損害賠償事件團體訴訟」計畫尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

（三）110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表1）。

表1　110年度審核報告所列臺中市政府法制局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.辦理國家賠償業務，以維護民眾應有權益，惟國家賠償金額逐年上升且近2年度為六都最多，行使求償權件數比率偏低，允應研謀改善，以維護民眾及機關應有權益。 |  |
| 2.消費爭議調解成果已達自願檢視報告目標，惟消費者保護業務調解、管考及委員會之運作間有未臻妥適，且補助消費者保護團體預算執行率不佳，有待檢討改善。 |  |

貳拾壹、臺中市政府新聞局主管

臺中市政府新聞局主管僅臺中市政府新聞局1個機關，掌理出版及視聽事業管理與輔導、新聞發布與公關事項及市政建設活動行銷宣導等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定相關附表及各項差異之原因分析，請參閱審核報告參考資料；重大公共建設計畫執行情形，請參閱戊、陸、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫6項，包括辦理出版及視聽事業管理與輔導、新聞發布與公關、政令政績宣導及影視推廣與輔導等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者4項，主要係補助影視業者拍片取景計畫尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數2,224萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,952萬餘元，較預算減少271萬餘元（12.23％），主要係中臺灣電影中心營運移轉案尚在辦理招商中，未有租金收入所致。

2.歲出預算數2億8,306萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億4,859萬餘元（87.82％），應付保留數1,787萬餘元（6.32％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為2億6,647萬餘元，預算賸餘1,659萬餘元（5.86％），主要係實際進用員額較少人事費節餘。

3.以前年度歲出轉入數計3,018萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,064萬餘元（35.26％）；減免（註銷）數3萬元（0.10％），主要係補助計畫經費結餘；應付保留數1,951萬餘元（64.64％），主要係補助影視業者拍片取景計畫尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.興建中臺灣電影中心，打造影視城市品牌，惟完工驗收後委外營運招商案無人申請，未能開放使用，及未依規定頻率辦理內部設備維護，有待檢討改善。

中臺灣電影中心

新聞局為打造臺中市成為國際電影交流及文化觀光城市，規劃推動中臺灣電影中心興建計畫，期打造影視城市品牌，計畫總經費12億7,231萬餘元，由都市發展局代辦工程，於107年2月決標，109年12月完工，110年6月驗收合格；另在規劃設計期間，配合文化部推動國家漫畫博物館計畫（文化部出資4.45億元），與中臺灣電影中心合建使用，於106年10月簽定合作備忘錄，新聞局並將文化部所需空間一併發包興建，惟後續文化部於109年5月終止合作，新聞局另提送中臺灣電影中心場館興建升級計畫，經文化部核定補助4.45億元，截至111年底止，中臺灣電影中心尚未開放使用，仍在辦理招商作業中。經查執行情形，核有：（1）中臺灣電影中心興建量體增加文化部原所需空間，惟文化部終止合作後，興建完成建築量體超逾原計畫需求甚多，導致完工後辦理委託營運促參招商案2次均無人提出申請，截至111年底止已閒置逾1年6個月，未能發揮財務效能；（2）未依設備操作維護手冊辦理中臺灣電影中心管理維護作業，影響日後設備發揮應有功能；（3）未依規定提報巨額採購使用情形及效益分析資料等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將進行滾動式調整，積極探詢聽取潛在廠商建議，評估調整場館營運內涵及招商條件，增納影音等流行元素內涵，提供廠商更多彈性經營的空間；（2）考量整體經濟效益及確保場館設備使用安全無虞之前提，現採取低度維護管理方式，以確保設備正常使用；（3）已補登及填報巨額採購使用情形及效益分析相關資料。

2.辦理有線電視業務，惟部分節目內容民眾滿意度不高、業者公益回饋及對弱勢民眾減免費用偏低、機關未善加運用公用頻道宣導政策等，有待檢討改善，以發揮補助經費效益。

表1 政府機關委託新聞局於公用頻道託播政策情形

單位：件、％ 年度 託播來源; 109; 110; 111. 件數; 比率; 件數; 比率; 件數; 比率. 合 計; 99; 100.00; 72; 100.00; 53; 100.00. 中 央 機 關; 87; 87.88; 66; 91.67; 53; 100.00. 臺中市政府各機關; 12; 12.12; 6; 8.33; －; －.

資料來源：整理自臺中市政府新聞局提供資料。

新聞局運用有線廣播電視事業發展基金經費，於111年度編列預算1,522萬餘元，執行結果，執行數1,522萬餘元，辦理有線電視管道維護、補助地方文化節目製播、開設課程宣導公用頻道及有線電視服務品質滿意度調查等業務。經查執行情形，核有：（1）部分有線電視業者頻道內容及地方自製節目品質，民眾滿意度調查評分不高，且逾7成民眾未曾收看公用及地方頻道節目；（2）部分業者辦理公益回饋活動及對弱勢族群減免收視費用金額偏低，有待加強提升；（3）補助地方文化節目製播僅播送於得標業者營業之公用頻道，其他民眾無法收看，減損公用頻道補助經費效益；（4）開設課程宣導公用頻道及培養民眾影像製作能力，惟部分學員缺課，影響經費效益；（5）部分市府所屬機關委託新聞局於有線電視公用頻道宣導市政業務情形偏低，允應加強運用（表1）等情事，經函請檢討改善。據復：（1）未來將持續輔導業者製作優質節目，以充實地方頻道內容並逐步提升公用頻道使用率，豐富公用頻道多元性；（2）就各業者社會公益服務項目列入市府有線廣播電視系統費率委員會報告事項，以作為委員審定次一年度有線電視費率上限之參考；（3）未來辦理地方文化節目製播採購案時，將於工作計畫邀標書列明得標廠商須申請於臺中市各有線電視業者公用頻道播放，以擴大收視對象；（4）將建立學員遞補機制，以提高公用頻道宣導績效並產出更多優質影片於公用頻道播放；（5）為提高公用頻道使用率，已函請各機關鼓勵使用公用頻道進行業務宣導，增加公用頻道豐富多元性。

貳拾貳、臺中市政府地方稅務局主管

臺中市政府地方稅務局主管僅臺中市政府地方稅務局1個機關，掌理各項地方稅捐稽徵業務及執行中央機關委辦事項，為因應業務需要，另設置文心、豐原、大屯、沙鹿、東勢、民權、大智、東山等8分局，分區辦理稽徵業務。茲將111年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定相關附表及各項差異之原因分析，請參閱審核報告參考資料）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫7項，包括辦理各項地方稅捐稽徵業務等重要施政項目，均已執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數480億7,862萬餘元，決算審核結果，審定實現數441億1,755萬餘元，較預算減少39億6,107萬餘元（8.24％），主要係土地增值稅較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計2,097萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,097萬餘元（100.00％）。

3.歲出原編列預算數8億7,700萬餘元，因人事費不足事由，動支調整公務員工待遇準備752萬餘元，合計8億8,453萬餘元，決算審核結果，審定實現數8億7,060萬餘元（98.43％），決算審定數為8億7,060萬餘元，預算賸餘1,392萬餘元（1.57％），主要係按業務需要減少支付之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計278萬餘元，決算審核結果，審定實現數278萬餘元（100.00％）。

（三）重要審核意見

1.積極辦理地價稅稅籍清查及釐正，提升稅籍正確性，惟部分土地未依法改課地價稅，亟待檢討加強，以維護租稅公平。

圖1　地方稅實徵件數及金額

資料來源：整理自臺中市政府地方稅務局提供資料。

地方稅務局為確保稅籍資料之正確性，訂定地價稅稅籍及使用情形清查作業計畫，以維護租稅公平。有關該局地價稅稽徵作業未臻完善之處，前經本處函請檢討改善，據復已釐正稅籍資料。案經追蹤結果，111年度地方稅實徵件數379萬餘件，較109及110年度略有成長；實徵金額439億6,005萬餘元，低於109及110年度（圖1），主要係土地增值稅減少所致。經查該局111年度辦理地價稅清查作業情形，仍核有：（1）部分停徵田賦土地非作農業、或作為露營場、或土地上有違章建築等使用，未依規定改課地價稅；（2）部分非公用市有土地遭占用，未依規定課徵地價稅；（3）部分土地按自用住宅優惠稅率課徵地價稅，地上建物作為加水站、餐廳、設有營利事業單位、租賃公證資料或以營業用電計價等情形，未改課地價稅；（4）部分騎樓已課徵房屋稅或有地上建築改良物逾1層樓，未依規定課徵地價稅等情事，經函請檢討改善。據復：（1）至（4）截至112年6月29日止，已清查及辦理改課（補徵）地價稅計3,755筆、金額1,987萬餘元，並釐正稅籍資料。

2.積極運用三維建物模型圖資提升房屋稅稅籍清查效率，獲臺中市政府廉能透明獎優選，惟部分房屋稅籍資料異常，仍待加強辦理，以維護租稅公平。

三維建物模型房屋稅清查專區網頁

（圖片來源：擷取自臺中市政府地方稅務局網站）

地方稅務局為提升房屋稅稅籍清查效率，與內政部國土測繪中心合作，以三維建物模型圖資導入房屋稅稅籍清查流程，榮獲臺中市政府廉能透明獎優選。有關該局房屋稅清查作業未臻完善之處，迭經本處函請檢討改善，據復已釐正稅籍資料。案經追蹤結果，該局111年度辦理房屋稅清查作業情形，仍核有：（1）部分房屋有辦理租賃公證或申報租賃所得、或有承租人申報租金支出，房屋稅仍按自住用稅率課徵；（2）部分房屋稅稅籍資料所載房屋層次大於總層數，稅籍資料待釐正；（3）部分房屋稅稅籍所列房屋構造、用途與使用執照所列不同，房屋現值尚待確認；（4）部分房屋為消防局列管之寄宿舍場所、或設有加水站、或經營餐廳、或有營利事業單位設籍，房屋稅仍按自住用稅率課徵；（5）部分房屋以營業用電計價，房屋稅仍按住家用稅率課徵；（6）部分違章建築未依規定課徵房屋稅等情事，經函請檢討改善。據復：（1）至（6）截至112年6月29日止，已清查及辦理改課（補徵）房屋稅計3,531筆、金額1,355萬餘元，並釐正稅籍資料。

（四）110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、依改善措施持續辦理者1項（表1），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

表1　110年度審核報告所列臺中市政府地方稅務局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 定期持續辦理各項賦稅稅籍資料清查作業，惟稽徵作業存有精進空間，允宜檢討改進，以維護租稅公平，並增裕市庫收入。 | 因部分稅捐資料清查作業改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見1.2.」。 |
| 依改善措施持續辦理 |  |
| 近年全臺房地價格飆漲，惟臺中市尚未訂定非自住住家用房屋稅差別稅率，亟待依法研議，期有效抑制炒房及改善囤房現象，以維護居住正義。 |  |

貳拾參、臺中市政府水利局主管

臺中市政府水利局主管僅臺中市政府水利局1個機關，掌理臺中市市管河川、區域排水及雨水下水道之規劃興設與維護工程、野溪整治、山坡地管理、水權管理、污水工程以及防災相關系統與工程建置等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定相關附表及各項差異之原因分析，請參閱審核報告參考資料；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、陸、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫11項，包括辦理河川及區域排水及雨水下水道工程、水域環境營造規劃、坡地保育利用及管理、水土保持工程、防災系統與整備、推動污水下水道建設相關計畫、推動再生水計畫及辦理現地處理設施操作維護等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者10項，主要係軟埤溪水環境改善計畫、巨蛋體育館周邊污水下水道改善暨污水管線遷移等工程尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數20億4,186萬餘元，經追加預算8,407萬餘元，合計21億2,594萬餘元，決算審核結果，審定實現數18億9,025萬餘元，應收保留數2億9,007萬餘元，主要係中央補助款依工程進度核撥；合計決算審定數21億8,032萬餘元，較預算增加5,438萬餘元（2.56％），主要係雨水下水道暫掛纜線使用費收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計6億4,154萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億6,509萬餘元（56.91％）；減免（註銷）數5,763萬餘元（8.98％），主要係中央補助款依實際需求核撥；應收保留數2億1,880萬餘元（34.11％），主要係中央補助款依工程進度核撥。

3.歲出原編列預算數38億6,575萬餘元，經追加預算1億5,935萬餘元，並因辦理前瞻基礎建設計畫—全國水環境第六批次改善計畫所需經費事由，動支第二預備金467萬餘元，暨因人事費不足事由，動支調整公務員工待遇準備523萬餘元，合計40億3,503萬餘元，決算審核結果，審定實現數29億1,319萬餘元（72.20％），應付保留數10億1,727萬餘元（25.21％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為39億3,047萬餘元，預算賸餘1億455萬餘元（2.59％），主要係營繕工程結餘款。

4.以前年度歲出轉入數計13億7,627萬餘元，決算審核結果，審定實現數8億3,415萬餘元（60.61％）；減免（註銷）數1億8,639萬餘元（13.54％），主要係營繕工程結餘款；應付保留數3億5,572萬餘元（25.85％），主要係柳川污染整治及環境改善、雨水下水道、太平區南邊溝改善等工程尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.持續辦理污水下水道用戶接管，整體污水處理率居六都第3，惟部分已公告污水下水道使用區域多數用戶未接管，及部分水資中心放流水質超標遭裁罰等，亟待檢討改善，加速提升接管率，改善民眾生活環境衛生。

松竹路三段

崇德路二段

梅川

圖1  梅川污染嚴重且戶數密度高多數用戶未接管

資料來源：整理自臺中市政府水利局提供資料、政府資料開放平臺111年9月資料，及本處運用QGIS軟體分析結果。

表1  六都111年底污水下水道接管普及率及處理率

|  |  |  |  |  |  | 單位：％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直轄市別 | 公共污水下水道普及率 （1） |  | 專用污水下水道普及率 （2） |  | 建築物污水設施設置率 （3） | 整體污水處理率合計（4）=（1）+（2）+（3） |
| 新北市 | 72.06 |  | 15.89 |  | 7.54 | 95.49 |
| 臺北市 | 87.28 |  | 0.33 |  | 0.90 | 88.52 |
| 臺中市 | 25.60 |  | 11.88 |  | 33.84 | 71.33 |
| 高雄市 | 49.01 |  | 5.54 |  | 16.02 | 70.57 |
| 桃園市 | 22.33 |  | 22.83 |  | 25.06 | 70.23 |
| 臺南市 | 26.28 |  | 7.31 |  | 28.48 | 62.07 |

資料來源：整理自內政部營建署全國污水下水道用戶接管普及率及污水處理率統計一覽表資料。

水利局為改善市民居住環境衛生，減少河川污染源，設置污水下水道及水資源回收中心（下稱水資中心），並爭取前瞻基礎建設計畫特別預算經費7,920萬元辦理水資中心及污水下水道系統設施功能提升，並持續辦理用戶接管工程，截至111年底止，整體污水處理率71.33％，居六都第3（表1），公共污水下水道接管戶數及普及率分別為26萬餘戶及25.60％，較110年底之25萬餘戶及24.71％，增加1萬餘戶，普及率增加0.89個百分點；營運中水資中心計12座（含立新水資中心），111年底平均每日污水處理量為15萬餘立方公尺。有關部分污水下水道管線已建置多年，惟周邊戶數密集區域尚未辦理用戶接管工程，迭經本處函請檢討改善，據復持續推動福田、水湳、文山等系統人口密集區用戶接管，推動後巷全面接管，加速用戶接管率。案經追蹤結果，仍核有：（1）梨山及環山水資中心放流水長期超標，屢遭環境保護局裁罰，未能有效改善；（2）106至111年有6座水資中心污水下水道系統遭不肖業者傾倒廢棄物至污水人孔，計62件，導致生物處理系統失效，允宜研議設置智慧監控預警系統之可行性；（3）部分河川污染嚴重且戶數密度高之區域，其中已布設污水下水道管線者，多數用戶仍未完成接管（圖1），或尚未規劃布設污水管線；（4）公告污水下水道使用區域已逾6個月後，仍有逾5成用戶未依規定完成接管，及部分機關學校未配合完成接管；（5）位於自來水水質水量保護區之石岡壩水源特定區，水資中心集污區範圍內用戶接管普及率僅19.27％，落後臺中市平均普及率25.60％等情事，經函請檢討改善，以達成臺灣永續發展目標核心目標6「確保環境品質及永續管理環境資源」，改善民眾居住衛生，提升河川水質。據復：（1）已依契約扣罰操作廠商，並督促廠商履行契約責任落實改善；（2）已於水湳水資中心設立監測中心，並於水湳集污區設置數處監測站，後續將持續爭取經費，於其餘水資中心設置智慧型遠端監測設備，杜絕違規行為；（3）持續爭取中央補助經費，預計於114年累計用戶接管戶數達35萬戶為目標；（4）針對已公告區域召開地方說明會，加強與民眾溝通，尚未完成污水接管之機關學校，持續追蹤輔導接管；（5）水源保護區污水下水道已完成規劃，將持續爭取中央經費補助辦理接管作業。

2.辦理雨水下水道系統維護管理，經中央考核甲等，惟部分位於淹水潛勢區雨水下水道淤積及破損地點尚未完成清淤及修復，未依收費標準計收附掛纜線業者租金並追蹤缺失改善情形等，亟待檢討改善。

水利局積極規劃建置雨水下水道系統，強化防洪排水能力，保障市民生命財產安全，於2021臺中市自願檢視報告SDG 9工業、創新基礎建設項下設定2025年雨水下水道實施率達82％，並爭取內政部營建署111年度前瞻基礎建設計畫—下水道及都市區其他排水第三期補助經費3億2,625萬元。根據內政部營建署統計資料，臺中市雨水下水道規劃總長度889.37公里，截至111年底止，已建設696.58公里，實施率78.32％，建設總長度居六都第4，較110年底之694.53公里增加2.05公里，實施率增加0.23個百分點，預計112年達成實施率80％之目標；111年度維護管理業務經內政部營建署考核列甲等。有關部分地區雨水下水道淤積嚴重，迭經本處函請檢討改善，據復針對大管徑淤積高度超過90公分者，逐年列入清淤計畫辦理。案經追蹤結果，該局111年度辦理雨水下水道汛期前清疏計畫，共計清疏雨水下水道（含倒虹吸管）25.2公里，惟部分位於淹水潛勢區之淤積管線尚未完成清淤，核有：（1）部分管線已老舊且無完整雨水下水道破損資訊，不利規劃維修經費與期程；（2）107及108年辦理雨水下水道普查結果，淤積地點計2,258處，淤積管線長度110,378公尺，截至111年底止，已完成清淤239處、管線長度10,133公尺，惟部分管段位於6小時累計雨量達350mm之淹水潛勢區（下稱淹水潛勢區）者尚未優先清淤，允宜研議按淹水風險及淤積嚴重程度，檢討清疏先後順序，降低災害發生機率；（3）部分位於淹水潛勢區之雨水下水道破損計122處、83條管線，長度4,011公尺，其中鋼筋露出及破損面積大於1平方公尺者分別有94處及42處，以東勢區最多，大甲區次之，惟108年普查後仍未完成修復，允宜研議籌謀預算，依破損或障礙嚴重程度，排定修繕順序，以發揮排洪功能（圖2）；（4）部分於寬頻管道路段將纜線附掛於道路側溝或雨水下水道者，未依寛頻管道收費標準計收租金；（5）

圖2  6小時雨量達350mm淹水潛勢區雨水下水道破損情形

資料來源：整理自臺中市政府水利局提供截至112年3月30日資料及本處運用QGIS軟體分析結果。

附掛纜線業者已電子郵件回報巡檢缺失改善情形，惟該局未

中山國小

能辦理複查，部分違規業者未依限回報；附掛纜線之佈纜長度高達308萬餘公尺，惟承辦人員僅1人，允宜檢討巡檢人力及推動委外巡檢等情事，經

東關路七段

函請檢討改善。據復：（1）雨水箱涵破損項目列派工改善及箱涵檢視作業，後續將極力爭取經費辦理老舊管線改善作業；（2）將視雨水箱涵破損程度優先考量淹水區下水道正常排洪，持續列入雨水維護工程開口契約，並爭取預算辦理雨水下水道破損修繕作業；（3）將優先以人口密集之易淹水區，或易淤積之小管段及排水瓶頸段優先列入清淤；(4)將逐案查詢確認後，責請纜線業者修正暫掛類型並按寛頻管道收費標準計收租金；（5）要求業者回復改善報告並視人力資源逐一安排複檢，後續將研議辦理委外巡查相關事宜。

3.推動智慧防汛網及水患自主防災社區獲中央評定績優，惟部分重大淹水潛勢區未建置路面淹水感測器，滯排設施未納入水情監控，及部分里別未建置自主防災社區等，有待檢討改善。

| 表2 已設置水位計及監視系統滯洪池未納入監控範園 單位：公頃、立方公尺 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 滯洪池名稱 | 區域 | 面積 | 滯洪容量 |
| 1 | 慈光七村 | 太平區 | 1.1 | 32,400 |
| 2 | 十三竂 | 大雅區 | 2.0 | 63,000 |
| 3 | 軟埤仔溪 | 豐原區 | 1.0 | 25,000 |
| 資料來源：整理自臺中市政府水利局提供截至111年8月23日資料。 |  |  |  |  |

水利局為迅速掌握臺中市即時積淹水資訊，提供早期預警資訊，持續辦理水災智慧防災計畫，110及111年度分別編列預算1,973萬餘元及4,615萬餘元，執行數1,969萬餘元及4,490萬餘元，並整合社區資源，推動及輔導成立水患自主防災社區，提升民眾自主防災能力；111年度獲經濟部水利署評鑑為全國水患自主防災社區績優縣市。經查智慧防汛網及水患自主防災社區計畫辦理情形，核有：（1）近3年度（108至110年度）市區淹水深度達50公分且24小時累計雨量500毫米之重大淹水潛勢區中，尚有5個里未建置路面淹水感測器；（2）滯排設施尚未納入水情監控範圍者計有3座滯洪池（表2）及31處雨水下水道附近100公尺範圍為高風險淹水區者，未能即時監控水情；（3）近3年度淹水高度曾達30公分未建置水患自主防災社區者尚有12個里，允宜持續輔導及推動，以強化社區民眾自主防災意識；（4）已積極辦理水患自主防災社區維運計畫，惟未將智慧防汛網平臺功能操作納入防汛演練等情事，經函請檢討改善，以達成107年12月14日通過臺灣永續發展目標核心目標11具體目標第5項降低各種災害造成的損失。據復：（1）未來將採滾動式檢討調整淹水感測器設置地點，以發揮最大效用；（2）研議建置水位計及將水情監測數據回傳智慧防汛網，達成減災防災之目的；（3）將了解社區建置意願檢討推動建立自主防災社區；（4）將規劃納入防汛整備教育訓練，以提升防汛應變效率。

4.持續推動地下水資源保育，促進地下水永續，惟間有水權人超量取水，申報用水紀錄異常及未取得水權擅取溫泉水等情事，亟待檢討改善，以有效管理地下水資源，確保地下水永續使用。

圖3 臺中市有效地下水水權及引水量

資料來源：整理自經濟部水利署水權資訊網統計資料。

臺中市於110年間曾發生嚴重旱象，造成民生用水供5停2，影響民眾生活至鉅，地下水資源成為當時重要水源之一。水利局107至111年底列管地下水有效水權件數暨引水量分別由1,855件、2.9億噸，逐年上升至2,712件、3.57億噸，核准引水量成長約23％(圖3)，為促進地下水資源永續利用發展，111年度辦理違法水井處置執行計畫及溫泉地下水資源管理計畫，分別編列預算263萬餘元及170萬元，執行結果，決算數為254萬餘元及164萬餘元。經查執行情形，核有：（1）部分水權人申報引水量超逾經濟部水利署水權核辦系統所列核准量，涉有擅自取用地下水情事；（2）部分水權人有先行填報未來月份引水量、引水量為負值等異常情形，有待釐清資料正確性；（3）受理水權展延案件，部分漏未登錄用水紙本紀錄或紙本紀錄引水量與系統登錄資料不符；（4）對於溫泉業者超量取水或未取得水權擅取用溫泉水者，未依法妥處；（5）溫泉水位計量設備間有未傳輸引水量等異常情形，惟系統並無異常警示通知功能，不利掌握設備是否正常運作等情事，經函請檢討改善，以達成臺灣永續發展目標核心目標06具體目標第5項推動水資源綜合管理。據復：（1）已裁罰超量取水之水權人；（2）已請水權人修正用水紀錄並輔導於系統覈實填報；（3）因系統更換維管廠商，部分資料轉檔缺漏或有誤，已更正錯誤資料，嗣後於系統登錄時加強資料核對；（4）合法水權人超量取水及未取得溫泉水權擅行取水均已依規裁罰；（5）已訂定監測設備異常情形處理之標準作業流程，並定期檢視異常統計，以掌握設備運作情形。

5.委外辦理水岸環境營造園區維護採購，提供市民優質親水河岸空間，惟履約管理未盡嚴謹及維護品質不良等，有待檢討改善，以提升環境品質。

南勢溪水環境維護不良情形

水利局為營造都市新水藍帶空間，打造自然生態景觀渠道，委外辦理水岸環境營造維護工作採購，提供民眾優質親水河岸休閒空間。經查執行情形，核有：（1）承包商同一維護人員同日在2地（其他單位綠美化維護案）有出勤簽到紀錄，核與契約規定不合；（2）承包商不同月份請款之照片有雷同情形；(3)抽查南勢溪水環境營造段維護管理情形，現場無人出勤維護、河道內及砌石護岸有垃圾、浮渣等雜物未清除、部分近水步道沒入水中或遭溪水沖毀或雜草叢生等維護不良情形；（4）部分人員連續出勤逾6日，涉違反勞動基準法等情事，經函請查明妥適處理，以提供民眾優質親水河岸空間。據復：（1）至（4）該局已就出勤異常部分扣除承包商服務費91萬餘元，並扣罰8,000元服務費及懲罰性違約金，並請承包商完成環境維護缺失改善；其他單位亦就出勤有重複部分扣罰承包商61萬餘元服務費及懲罰性違約金；勞工局裁處承包商違反勞動基準法罰鍰2萬元。

（四）110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者計4項（表3），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

| 表3 110年度審核報告所列臺中市政府水利局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.積極建設污水下水道系統收集處理污水，並持續辦理用戶接管工程及管渠維護作業，惟公共污水下水道普及率偏低，委託巡查履約管理未臻嚴謹，污水管渠維護量能不足，有待檢討改善，以確保污水管線正常運作。 | 因部分已公告污水下水道使用區域多數未接管，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見1.」。 |
| 2.持續辦理雨水下水道建設、清淤與維護管理作業，以改善積淹水情形，建設總長度居全國第4，惟未建立附掛纜線業者於年度中新增纜線審核及租金收繳機制，部分淤積及破損嚴重之管段尚未修復，亟待檢討妥處。 | 因部分位於淹水潛勢區雨水下水道淤積尚未完成清淤，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見2.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.積極設置水資源回收中心，處理民眾生活污水，惟部分水資源回收中心污水處理量遠低於設計量，且代操作履約管理未臻嚴謹，亟待研謀改善。 |  |
| 2.積極建置污水現地處理設施，改善都會型河川水體水質，惟部分水質淨化廠進流量偏低，未能充分發揮設備效能，且部分市區河段水質油脂含量偏高，允宜檢討改善，以提升民眾生活及環境品質。 |  |
| 3.持續檢討改善市管區域排水、市區排水等各級排水路通洪排水能力，惟部分排水道上方遭建物占用影響排水，易淹水之高風險區域尚乏短中長期治理方案，亟待研謀改善。 |  |
| 4.積極辦理排水道維護工程，以改善排水及防止淹水情形，惟規劃設計及履約管理間有缺失，有待檢討改善。 |  |

貳拾肆、臺中市政府運動局主管

臺中市政府運動局主管僅臺中市政府運動局1個機關，掌理臺中市體育運動政策規劃與推動、運動場館設施興建與管理、運動選手培訓與競賽項目發展、體育活動及賽事申辦、國際體育交流等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定相關附表及各項差異之原因分析，請參閱審核報告參考資料；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、陸、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫6項，包括興建國民運動中心、改善體育場館設施、推廣全民運動、舉辦大型運動賽事、培養競技人才等重要施政項目，其中已執行完成者4項，尚在執行者2項，主要係臺中市巨蛋體育館、清水國民運動中心等興建工程尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數1億9,748萬餘元，經追加預算4,841萬餘元，追減預算540萬餘元，合計2億4,049萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億8,414萬餘元，應收保留數5,072萬餘元，主要係中央補助款依工程進度核撥；合計決算審定數2億3,487萬餘元，較預算減少562萬餘元（2.34％），主要係工程廢料出售收入較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計1億3,243萬餘元，決算審核結果，審定實現數9,029萬餘元（68.18％）；減免（註銷）數764萬餘元（5.78％），主要係中央補助款依工程實際需求核撥；應收保留數3,448萬餘元（26.04％），主要係中央補助款依工程進度核撥。

3.歲出原編列預算數28億3,199萬餘元，經追加預算8,000萬餘元，追減預算540萬餘元，並因頒發臺中市優秀選手、教練體育獎金及辦理豐原區文高一網球場興建計畫所需經費等事由，動支第二預備金3,942萬餘元，合計29億4,602萬餘元，決算審核結果，審定實現數7億7,963萬餘元（26.46％），應付保留數21億3,427萬餘元（72.45％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數29億1,391萬餘元，預算賸餘3,211萬餘元（1.09％），主要係營繕工程結餘款。

4.以前年度歲出轉入數計11億2,481萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億7,898萬餘元（42.58％）；減免（註銷）數1,475萬餘元（1.31％），主要係運動場館改善工程結餘款；應付保留數6億3,106萬餘元（56.10％），主要係北屯及清水國民運動中心興建工程尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.陸續完成國民運動中心興建並委外營運，滿足市民多元運動空間需求，惟使用規範、服務品質有待精進，及部分計畫執行進度落後等，有待檢討改善，以提供市民優質運動空間，養成規律運動習慣。

運動局為提升民眾規律運動習慣，增進健康，規劃興建10座國民運動中心，以提供市民多元運動、鍛鍊體能及競技比賽等空間及設施。經查國民運動中心興建及經營管理情形，核有下列事項：

| 表1 國民運動中心運動設施遭陳情情形 單位：件、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國民運動中心名稱 | 合 計 |  | 運 動 設 施 類 別 |  |  |  |  |  |
|  | 件數 | 占比 | 籃球場 | 桌球室 | 羽球場 | 游泳池 | 健身房 | 其他 |
| 合計 | 176 | 100.00 | 3 | 2 | 7 | 45 | 9 | 110 |
| 北區 | 43 | 24.43 | 1 | 1 | － | 11 | 5 | 25 |
| 潭子 | 37 | 21.02 | 1 | － | 1 | 7 | － | 28 |
| 大里 | 36 | 20.45 | － | － | － | 12 | 1 | 23 |
| 南屯 | 25 | 14.20 | － | － | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 朝馬 | 21 | 11.93 | 1 | 1 | 2 | 3 | － | 14 |
| 長春 | 14 | 7.95 | － | － | － | 9 | － | 5 |
| 資料來源：整理自臺中市政府運動局提供市政府陳情整合平台111年1至11月陳情案件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（1）完成國民運動中心興建並委外營運，滿足市民多元運動空間需求，惟使用規範與服務品質，有待檢討改善：截至111年底止，該局已完成興建啟用朝馬、北區、南屯、長春、大里、潭子等6座國民運動中心，107至111年度使用人次計1,060萬餘人次（圖1）。經查核有：A.各國民運動中心對於身心障礙者及陪伴者收費標準未一致及不明確，造成民眾混淆，允宜督促檢討改善；B.部分運動設施使用率偏低，且設施不良致市民陳情（表1），允宜督促營運廠商改善，以提升使用率及使用者滿意度；C.臺中市規律運動人口比率32.5％，居六都第5，未能達成2021臺中市自願檢視報告永續發展所定33.6％之短期目標等情事，經函請檢討改善。據復：A.不同國民運動中心之營運廠商營運考量故有不同收費標準，已輔導營運廠商於其國民運動中心官方網站明確說明身心障礙者球場租借規範，以利民眾查詢，減少爭議；B.因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響市民使用意願，將持續輔導規劃專屬運動課程及行銷宣傳，並督促營運廠商維護設施品質及提供優質運動服務；C.持續輔導營運廠商結合多元宣傳管道，以鼓勵市民養成規律運動習慣。

表2　臺中市國民運動中心興建情形

| 國民運動中心名稱 | 開工日期 | 完工日期 | 啟用日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 朝馬 | 103年8月 | 105年4月 | 105年12月 |
| 北區 | 102年11月 | 105年11月 | 106年10月 |
| 南屯 | 104年10月 | 106年11月 | 107年5月 |
| 長春 | 106年6月 | 109年1月 | 109年10月 |
| 大里 | 107年3月 | 109年11月 | 110年9月 |
| 潭子 | 107年6月 | 110年1月 | 110年11月 |
| 豐原 | 111年1月 | － | － |
| 太平 | 111年10月 | － | － |
| 清水 | 111年7月 | － | － |
| 北屯 | 112年3月 | － | － |

資料來源：整理自臺中市政府運動局提供資料。

（2）持續興建國民運動中心，提供市民優質運動空間，惟部分計畫執行進度落後，及未審慎執行致設計成果無法使用，有待檢討改善，以提升計畫執行進度並節省公帑：該局規劃興建10座國民運動中心，截至111年底止，仍興建中者計4座，包括豐原、太平、清水及北屯等國民運動中心（表2）。經查核有：A.豐原國民運動中心未完成都市計畫變更，即先行辦理規劃設計採購，肇致規劃設計作業暫停2年9個月餘，復都市計畫變更已公告，未即時通知續辦規劃設計，又延宕1年7個月餘；B.北屯國民運動中心一再變更興建地點，致原花費223萬餘元完成設計成果無法使用，並延宕計畫時程6年8個月餘；C.清水國民運動中心辦理先期規劃作業時，未考量基地建蔽率及位於地質敏感區，遲至設計時始發現位於土壤液化潛勢區，須增加地質改良工程，並改以設計含施工之統包工程發包，肇致原花費302萬餘元完成設計成果無法使用等情事，經函請檢討改善。據復：A.係因配合金融服務專區調整、區段徵收整地工程及花博期間提供停車而延宕期程，將積極趕辦，以提供豐原區及鄰近地區友善運動空間；B.係受臺中巨蛋原預計於本案基地興建而變更興建地點，復巨蛋又改至其他地點，及地方民意需求再移回原地點，已積極趕辦計畫；C.經鑽探後發現地下水位過高，有地層下陷及土壤液化之虞，且部分土地未取得而中止設計，已調整預算、變更都市計畫建蔽率及取得用地，將戮力推動計畫執行。

2.推動運動場館設置太陽光電裝置，以落實綠能屋頂政策，惟設置比率偏低，且已評估可行者未積極設置及未持續盤點評估其他場域等，有待積極檢討改善，以達成推廣再生能源目標。

註：1.資料日期112年5月24日。

2.資料來源：整理自臺中市政府運動局提供資料。

運動局經管市屬運動場館計138處（不含棒球場、公園預定地及空地5處），配合臺中市2050淨零碳排路徑報告規劃不違反公有建築物及其屋頂與公有土地原定用途下，由市管案場率先建置太陽光電、推動綠能屋頂全民參與等政策，以「先公後私、先大後小」理念，推廣再生能源發展，邁向環境永續願景之政策，自109年起推動轄管運動場館設置太陽光電裝置。經查執行情形，核有：（1）轄管場所已設置太陽光電發電系統者，僅中興網球場、烏日溫水游泳

池、朝馬、北區、南屯國民運動中心及臺中港區運動公園等6處，比率僅4.35％；（2）已評估規劃大里、大雅及龍井三德游泳池等3處可建置太陽光電發電系統，總建置容量可達89KWp，尚未辦理後續設置事宜；（3）允應積極持續盤點場館情形，委託廠商評估設置太陽光電裝置之可行性，以落實先公後私，推動綠能屋頂之政策等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已新增設置大雅三和公園光電球場1處，累計有7處場域完成設置太陽光電發電系統；（2）已新增評估梧棲游泳池及清水槺榔運動公園等2處，累計有5處場域完成評估，已於112年3月與廠商完成簽約，預計112年底完成設置；（3）除121處場館不適合設置外，經初步評估設置可行性，已新增中興、沙鹿、石岡游泳池、長榮里溜冰場、梧棲運12田徑場等5處場域，將持續辦理後續相關作業（圖2）。

| 表3 西大墩兒童運動中心管理不善情形 |  |
| --- | --- |
| 民眾陳情態樣 | 本處現場勘查 |
| 工作人員態度欠佳、飲水機不夠、閱讀室沒有書籍、廁所髒亂、惡臭、垃圾丟滿地、空間規劃及管理不良、停車場出入口人行道未設立燈光或警示燈等問題。 | 停車場建置中未開放；1樓開放場地同時設置足球場、抱石、攀岩場及兒童遊戲區等設施，同時使用有安全風險；1樓多功能教室A之攀岩區維修中暫停使用；1樓兒童區及2樓健身房尚無民眾入場使用等情形。 |
| 資料來源：整理自臺中市政府運動局提供市政府陳情整合平台111年11月陳情內容及本處111年11月29日現場勘查結果。 |  |

3.設置兒童運動中心委外營運，提供兒童專屬運動場域，惟間有未依規定投保足額保險，財產管理及營運廠商服務品質未周妥，影響使用人權益等情事，有待加強檢討改善，以提供兒童安全優質之活動場域。

運動局為提供兒童專屬運動場域及辦理兒童課程推廣活動，提升兒童福祉，截至111年底止，已設置沙鹿、北屯東峰及西大墩公園節能減碳館暨兒童運動中心（下稱西大墩兒童運動中心）等3個兒童運動中心，均委外營運。該局於109至111年度合計編列預算4,377萬餘元，辦理兒童專用運動場域管理維護工作，截至111年底止，執行數4,259萬餘元。經查執行情形，核有：（1）沙鹿兒童運動中心營運廠商未依契約規定投保足額火災保險；（2）北屯東峰兒童運動中心招商決標後未簽訂契約即與營運廠商辦理點交開始營運，未能明確雙方權益義務；（3）西大墩兒童運動中心設施設備及增建工程完工驗收後未依規定登錄財產帳；（4）西大墩兒童運動中心自111年11月委外開始營運起，間有民眾反映管理不善（表3），營運廠商未即時回應改善，未能發揮應有效益等情事，經函請檢討改善。據復：（1）業於112年1月依建物價值投保火災保險；（2）已簽訂契約並於111年12月完成公證程序，土地租金及權利金均已依契約規定繳庫；（3）相關財產已補登錄財產帳；（4）已蒐集使用者回饋意見陸續完成改善，爾後將不定時派員現場查核及配合年度營運績效考核，持續督導營運廠商提供優質服務品質。

4.積極辦理市屬運動場館管理維護作業，提供民眾優質運動環境，惟部分場館消防安全申報不合格或清潔維護不善，及部分民間場館未完成設置備查程序等，亟待檢討改善，以保障使用者權益及安全。

資料來源：整理自臺中市政府運動局提供資料。

圖3  111年底市屬運動場館經營管理態樣

截至111年底止，運動局經管市屬運動場館計131處（不含以促進民間參與公共建設興建運動場館12處），其中委託機關團體及學校代管93處、自行管理19處、團體認養12處及委外經營管理7處（圖3），為有效維護該等運動場館及其內部運動設備器材，提供民眾優質運動環境，於111年度編列預算1億800萬元，辦理管理維護及修繕作業，執行數1億381萬餘元。經查執行情形，核有：（1）部分運動場館之消防安全設備檢修申報結果不合格，未完成改善；（2）臺中客家樂活園區－樂活運動館已開放民眾使用，尚未訂定收費標準，且委外營運廠商未落實清潔維護管理工作，影響使用者權益；（3）運動場館業務費科目部分項目預算編列不足，頻以勻支其他經費，允應檢討實際需要妥為編列；（4）該局於官網公告民間技擊運動訓練館處所名單，惟部分處所設置程序尚未經該局備查，亦未公告補辦申請設置之程序及期限，未能保障使用者權益等情事，經函請檢討改善。據復：（1）部分運動場館消防設備已完成改善，或部分已納入112年度開口契約派工改善中；（2）臺中客家樂活園區各場館係由市政府跨局處共同管理，未來將配合客家事務委員會規劃適時訂定場館收費標準；該局已輔導營運廠商改善，並將不定時派員前往現場查核；（3）已檢討以前年度預算實際支應情形，調整預算編列，以符實際需要；（4）已加強宣導並積極輔導民間技擊運動訓練館提供合格教練、訓練場現況照片及教材等資料辦理備查作業，並將依中央規定辦理公告補辦備查之程序及期限。

5.補助城市棒球隊營運及推動棒球扎根計畫，惟未積極督促廠商撥付贊助款及部分補助項目實際支用超逾預計經費，且未積極督導考核經費執行成效等，有待檢討改善，以發揮經費效益。

運動局為達成「在地結合，棒球運動深耕發展」目標，111年度辦理補助臺中市城市棒球隊營運及推動棒球扎根計畫經費計2,000萬元，以打造城市棒球運動風氣，已全數執行完畢。經查執行情形，核有：（1）未積極督促贊助廠商撥付財團法人臺中市發展體育教育基金會營運臺中市城市棒球隊贊助款事宜，未能確保球隊營運經費；（2）110年度臺中成棒隊組訓實施計畫經費，部分項目實際執行金額超逾預計經費甚多，編列申請補助經費未覈實，允應檢討嚴謹審核經費編列妥適性及核銷費用；且尚未針對廠商贊助款支用情形進行考核；（3）未督導受補助單位依計畫辦理法治教育宣導課程；（4）未依規定期間考核受補助單位經費支用執行情形等情事，經函請檢討改進。據復：（1）贊助廠商已撥付贊助款項予財團法人臺中市發展體育教育基金會；（2）將依權責進行補助款考核並妥適審核整體經費編列及支用合理性；（3）已於112年3月辦理法治教育訓練，爾後將依組訓計畫落實辦理；（4）已於112年4月完成訪視考核作業，爾後將依該局補助體育運動團體經費作業要點之規定辦理考核作業。

（四）110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表4）。

表4　110年度審核報告所列臺中市政府運動局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.賡續辦理運動i臺灣計畫，推廣運動健康理念，連續3年獲教育部體育署評為特優，惟參與活動人次遽減及宣傳活動未臻妥適，規律運動人口比率未能明顯提升，允宜檢討改善。 |  |
| 2.持續提供優質運動場館，以滿足市民運動需求，惟部分場館設施及消防設備已損壞未修復，AED管理員未取得訓練認證，亟待檢討改善。 |  |
| 3.賡續興建國民運動中心提供市民運動空間，惟部分營運廠商未依契約規定提送營運資產清冊及投保足額營運資產及公共意外責任保險，且未積極辦理營運績效評估作業，亟待檢討改進。 |  |
| 4.為提升運動場館品質，建置民眾陳情平臺，以積極辦理改善，惟部分體育場館屢遭陳情設施維護或營運管理未佳，相關管理作業法規未盡妥適，允宜積極研謀改善。 |  |
| 5.積極打造兒童專屬運動空間，推動活力運動城市，惟計畫執行進度緩慢，未能達成年度施政計畫目標，有待檢討改進。 |  |

貳拾伍、統籌支撥科目

統籌支撥科目包括公務人員退休及撫卹給付、公務人員各項補助及慰問金、災害準備金、各類員工待遇準備等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次（有關歲出決算之審定相關附表及各項差異之原因分析，請參閱審核報告參考資料）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫5項，其中已執行完成者4項，尚在執行者1項，主要係部分災害復建工程尚在辦理中，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲出原編列預算數53億4,269萬餘元，經追加預算1億元，並因市政府等7個主管機關人事費不足之事由，經動支各類員工待遇準備7,837萬餘元，併入主管機關預算執行後，預算數為53億6,432萬餘元，決算審核結果，審定實現數30億6,167萬餘元（57.07％），應付保留數3億4,700萬餘元（6.47％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」；合計決算審定數為34億868萬餘元，預算賸餘19億5,564萬餘元（36.46％），主要係按業務需要減少支付之賸餘。

2.以前年度歲出轉入數計6億2,149萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億8,546萬餘元（78.11％）；減免（註銷）數4,268萬餘元（6.87％），主要係各項災害復建工程結餘款；應付保留數9,333萬餘元（15.02％），主要係部分災害復建工程尚在辦理中，須保留繼續執行。

貳拾陸、調整公務員工待遇準備

歲出原未編列預算數，經追加預算4億6,736萬餘元，合計預算數4億6,736萬餘元，計有臺中市議會等22個主管機關申請動支，經臺中市政府核准全數動支，已如數併入各該機關之預、決算數內。

貳拾柒、第二預備金

（一）預算執行之審核

第二預備金預算數5億元，計有臺中市政府等12個主管機關，依預算法第70條規定申請動支，經臺中市政府核准動支3億9,037萬餘元（78.07％），未動支數1億962萬餘元（21.93％）。有關第二預備金動支事由及數額，請參閱審核報告參考資料：甲篇、壹、二十六、各主管機關動支第二預備金事由簡表。

臺中市政府各機關申請核准動支第二預備金之總額，占年度歲出決算審定數之0.25％，動支數額均經併入各機關年度預算配合相關計畫執行，臺中市政府並依預算法第70條規定編具第二預備金動支數額表，分別於111年4月15日、7月22日、10月26日及112年1月16日以府授主一字第1110090626號、第1110186179號、第1110283440號及第1120011919號函送臺中市議會審議，並經臺中市議會第3屆第7次定期會第7次會議、第3屆第8次定期會第1次會議及第4屆第1次臨時會第1次會議決議備查。

（二）重要審核意見

第二預備金應付保留金額已大幅縮減，惟部分機關保留比率逾8成及上年度保留數仍未執行完成等，有待持續檢討改善，以發揮預備金急需功能。

臺中市政府為因應各項施政計畫及業務臨時需要，111年度編列第二預備金5億元，核准

表1  動支第二預備金執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 | 動支金額 | 實現數 | 實現 比率 | 應付 保留數 | 保留 比率 | 賸餘數 | 賸餘 比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 482,253 | 279,921 | 58.04 | 190,219 | 39.44 | 12,112 | 2.51 |
| 110 | 464,484 | 149,072 | 32.09 | 309,675 | 66.67 | 5,736 | 1.24 |
| 111 | 390,371 | 316,802 | 81.15 | 64,625 | 16.55 | 8,943 | 2.29 |

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

動支3億9,037萬餘元，執行結果，實現數3億1,680萬餘元（81.15％）、應付保留數6,462萬餘元（16.55％）、賸餘數894萬餘元（2.29％）。其109及110年度部分機關因未審慎評估所需經費與執行能力，致第二預備金動支後保留繼續執行之金額及比率均呈現逐年增加趨勢，前經本處函請檢討改善，據復將確實依規定考量動支第二預備金之必要性及執行之可行性，並賡續對各機關申請動支第二預備金作業進行審核，以強化各機關申請動支預備金之執行率，並降低保留比率過高等情事。案經追蹤結果，111年度動支第二預備金應付保留金額已大幅縮減（表1），惟仍核有：1.部分機關申請動支第二預備金未執行而辦理保留及於年底前始申請動支，致保留比率逾8成以上或全數辦理保留等情事（表2），允宜督促檢討改善，以提升第二預備金執行率；2.核准動支第二預備金連續2年度全數辦理保留情況已見改善，惟部分機關110年度第二預備金保留數仍未執行完成，允應督促檢討改善等情事，經函請檢討改善。據復：1.相關機關已研擬改善措施，嗣後將審慎評估執行進度，避免保留情形，以提升第二預備金執行率；2.將加強檢討，評估計畫執行能力及急迫性，避免於年度結束申請保留。

表2  111年度第二預備金保留比率逾8成情形

單位：％

| 機關名稱 | 主 要 動 支 事 由 | 保留比率 |
| --- | --- | --- |
| 神岡區公所 | 辦理道路改善工程所需經費。 | 100.00 |
| 新建工程處 | 辦理廳舍修繕及搬遷所需經費。 | 100.00 |
| 交通局 | 辦理增設台74線十九甲北出匝道用地取得作業所需經費。 | 100.00 |
| 大雅區公所 | 辦理基層建設工程所需經費。 | 99.99 |
| 觀光旅遊局 | 辦理石岡旅客服務中心檢討消防設備設置及委外招商營運所需經費。 | 99.96 |
| 水利局 | 辦理前瞻基礎建設計畫－全國水環境改善計畫－葫蘆墩圳水環境改善計畫（三民路至中正路）所需經費。 | 99.00 |
| 生命禮儀管理處 | 補助和平區公所辦理竹林公墓多元葬法改善計畫、雪山坑公墓納骨設施及多元葬法新建工程等所需經費。 | 94.81 |
| 西屯區公所 | 辦理廣福里活動中心興建工程所需經費。 | 93.78 |
| 梧棲區公所 | 辦理道路改善工程所需經費。 | 93.58 |
| 住宅發展工程處 | 辦理促進公寓大廈社區環境改善及提升居住安全所需經費。 | 87.82 |
| 運動局 | 辦理臺中市豐原區文高一網球場興建計畫所需經費。 | 87.31 |

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

（三）110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告列重要審核意見，部分機關未審慎評估所需經費與執行能力，致動支第二預備金保留繼續執行之金額及比率均呈現逐年增加趨勢，審查及核定作業未臻完備，有待督促檢討改善1項，仍待繼續改善，經再研提審核意見通知檢討改善。