- 總  述

壹、總預算執行之審核

111年度臺中市總決算審核結果（圖1），歲入決算修正淨增列6億8,789萬餘元（增列6億8,823萬餘元，減列33萬餘元），審定為1,516億3,059萬餘元；歲出決算修正減列1億510萬餘元，審定為1,534億8,623萬餘元；歲入歲出相抵短絀18億5,563萬餘元（詳丙－1頁），連同償還債務840億元，合計858億5,563萬餘元，經以舉借債務858億5,563萬餘元支應（詳丙－3頁）。茲將111年度歲入、歲出預算執行之審核結果，說明如次：

一、歲入、歲出決算審定數與預算數之比較

111年度歲入決算審定總額1,516億3,059萬餘元，較預算數1,528億8,293萬餘元，減少12億5,234萬餘元（圖2），約0.82％，主要係營業盈餘及事業收入減少；111年度歲入決算應收保留數121億4,887萬餘元，占歲入預算數7.95％，主要係中央普通統籌分配稅款尚未撥入，須保留轉入112年度繼續執行。

| 表1 歲出經費賸餘分析（原因別） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |
| 經費賸餘原因 | 金額 | 占比 |
| 合計 | 8,995,012 | 100.00 |
| 1.按業務需要而減少支付或撙節支出。 | 3,663,168 | 40.72 |
| 2.補（捐）助或委辦計畫經費結餘。 | 3,471,524 | 38.59 |
| 3.營繕工程及採購財物結餘。 | 599,803 | 6.67 |
| 4.收支併列預算收入未達而減支。 | 500,697 | 5.57 |
| 5.實際進用員額較少致人事費節餘。 | 471,235 | 5.24 |
| 6.計畫變更致未實施或工作量減少。 | 141,966 | 1.58 |
| 7.專案經費第一、二預備金未動支。 | 118,679 | 1.32 |
| 8.因土地取得問題而未執行。 | 19,192 | 0.21 |
| 9.其他。 | 8,745 | 0.10 |

歲出決算審定總額1,534億8,623萬餘元，較預算數1,624億8,124萬餘元，減少89億9,501萬餘元（圖2），約5.54％，主要係按業務需要而減少支付或撙節支出及補（捐）助或委辦計畫經費結餘（表1），如以機關別區分，主要係統籌支撥科目、社會局及教育局等主管機關之經費賸餘（表2）。111年度歲出決算應付保留數161億3,327萬餘元，占歲出預算數9.93％，主要係工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工，須保留繼續執行（表3）；次就近5年度（107至111年度）預算賸餘及保留情形分析結果，111年度未執行之賸餘數較110年度增加7億6,593萬餘元及0.08個百分點（圖3），主要係111年度補（捐）助或委辦計畫經費結餘；另111年度應付保留金額及其比率較110年度增加29億8,643萬餘元及1.20個百分點，其中建設局、交通局及運動局等3個主管機關應付保留金額為前3高，合計達103億3,282萬餘元，占全部應付保留數64.05％，歲出預算執行效率仍待加強檢討提升（表4）。

表2　歲出經費賸餘彙計（機關別）

單位：新臺幣千元、％

| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  | 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 162,481,243 | 8,995,012 | 5.54 | 衛生局 | 8,779,879 | 496,967 | 5.66 |
| 統籌支撥科目 | 5,364,322 | 1,955,641 | 36.46 | 勞工局 | 457,261 | 25,055 | 5.48 |
| 財政局 | 1,110,715 | 308,079 | 27.74 | 市政府 | 8,134,100 | 444,158 | 5.46 |
| 都市發展局 | 1,763,140 | 340,820 | 19.33 | 建設局 | 11,157,214 | 522,297 | 4.68 |
| 農業局 | 2,494,470 | 387,149 | 15.52 | 文化局 | 1,607,273 | 67,508 | 4.20 |
| 法制局 | 165,314 | 19,959 | 12.07 | 警察局 | 10,859,500 | 302,810 | 2.79 |
| 觀光旅遊局 | 868,872 | 104,317 | 12.01 | 水利局 | 4,035,032 | 104,554 | 2.59 |
| 市議會 | 805,755 | 88,769 | 11.02 | 地政局 | 1,413,578 | 28,676 | 2.03 |
| 社會局 | 18,956,947 | 1,747,734 | 9.22 | 地方稅務局 | 884,531 | 13,927 | 1.57 |
| 民政局 | 2,510,694 | 205,726 | 8.19 | 消防局 | 2,902,331 | 35,959 | 1.24 |
| 經濟發展局 | 1,488,048 | 96,488 | 6.48 | 運動局 | 2,946,024 | 32,113 | 1.09 |
| 交通局 | 9,526,498 | 586,848 | 6.16 | 教育局 | 57,838,370 | 604,177 | 1.04 |
| 新聞局 | 283,065 | 16,591 | 5.86 | 調整公務員工待遇準備 | － | － | － |
| 環境保護局 | 6,018,681 | 349,048 | 5.80 | 第二預備金 （動支後餘額） | 109,629 | 109,629 | 100.00 |

註：1.經費賸餘金額欄前端所植～，係表示金額較高之前5個主管機關（計畫）。

2.調整公務員工待遇準備追加預算數4億6,736萬餘元，經臺中市政府核准全數動支，已如數併入各該機關預決算數內。

3.111年度第二預備金原編列預算數5億元，經臺中市政府核准動支3億9,037萬餘元，動支比率78.07％。

| 表3 歲出應付保留數分析（原因別） 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經 費 種 類 保 留 原 因 | 合計 |  | 營繕工程 | 財物購置 | 其他 |
|  | 金額 | 占比 |  |  |  |
| 合計 | 16,133,275 | 100.00 | 9,902,537 （61.38％） | 1,006,972 （6.24％） | 5,223,764 （32.38％） |
| 1.工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工。 | 8,863,457 | 54.94 | 8,183,610 | 40,664 | 639,182 |
| 2.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續。 | 3,450,333 | 21.39 | 1,560,756 | 69,287 | 1,820,290 |
| 3.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 | 2,042,691 | 12.66 | 74,750 | 433,860 | 1,534,080 |
| 4.因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 | 727,068 | 4.51 | 8,444 | 19,000 | 699,623 |
| 5.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通耗時而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間。 | 255,772 | 1.59 | 15,951 | 196,570 | 43,250 |
| 6.因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行。 | 126,976 | 0.79 | － | － | 126,976 |
| 7.計畫前置規劃作業延宕、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成。 | 100,669 | 0.62 | 13,072 | 32,890 | 54,705 |
| 8.權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。 | 17,521 | 0.11 | 16,401 | － | 1,120 |
| 9.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付。 | 2,338 | 0.01 | 1,892 | － | 446 |
| 10.補助基層建設經費，尚未提出申請。 | 2,000 | 0.01 | 2,000 | － | － |
| 11.其他零星計畫之保留款。 | 544,446 | 3.37 | 25,658 | 214,699 | 304,088 |

表4　歲出應付保留數彙計（機關別）

單位：新臺幣千元、％

| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  | 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 162,481,243 | 16,133,275 | 9.93 | 消防局 | 2,902,331 | 174,923 | 6.03 |
| 運動局 | 2,946,024 | 2,134,276 | 72.45 | 衛生局 | 8,779,879 | 440,383 | 5.02 |
| 建設局 | 11,157,214 | 5,084,008 | 45.57 | 地政局 | 1,413,578 | 50,996 | 3.61 |
| 交通局 | 9,526,498 | 3,114,540 | 32.69 | 民政局 | 2,510,694 | 89,113 | 3.55 |
| 經濟發展局 | 1,488,048 | 396,758 | 26.66 | 社會局 | 18,956,947 | 319,344 | 1.68 |
| 水利局 | 4,035,032 | 1,017,279 | 25.21 | 教育局 | 57,838,370 | 689,345 | 1.19 |
| 觀光旅遊局 | 868,872 | 212,283 | 24.43 | 警察局 | 10,859,500 | 66,789 | 0.62 |
| 都市發展局 | 1,763,140 | 424,270 | 24.06 | 市議會 | 805,755 | 3,112 | 0.39 |
| 文化局 | 1,607,273 | 243,693 | 15.16 | 財政局 | 1,110,715 | － | － |
| 環境保護局 | 6,018,681 | 509,723 | 8.47 | 勞工局 | 457,261 | － | － |
| 農業局 | 2,494,470 | 209,569 | 8.40 | 法制局 | 165,314 | － | － |
| 市政府 | 8,134,100 | 587,984 | 7.23 | 地方稅務局 | 884,531 | － | － |
| 統籌支撥科目 | 5,364,322 | 347,001 | 6.47 | 調整公務員工待遇準備 | － | － | － |
| 新聞局 | 283,065 | 17,877 | 6.32 | 第二預備金 （動支後餘額） | 109,629 | － | － |

註：1.本表機關（計畫）名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。

2.應付保留數金額欄前端所植～，係表示保留金額較高之前5個機關（計畫）。

二、歲入、歲出與收支之平衡

111年度原列經常收入（包括直接稅、間接稅、賦稅外收入）決算，經修正增列6億8,789萬餘元，審定為1,510億1,590萬餘元，原列經常支出（包括一般經常支出、債務利息及事務支出）決算，經修正減列1億510萬餘元，審定為1,224億566萬餘元；原列資本收入（減少資產）決算，如數審定為6億1,469萬餘元，原列資本支出（包括增置或擴充改良資產、增加投資）決算，如數審定為310億8,056萬餘元。

在經常收支方面，111年度經常收入較預算數減少15億4,900萬餘元，主要係營業盈餘及事業收入較預計減少；經常支出較預算數減少68億2,800萬餘元，主要係補（捐）助或委辦計畫經費結餘；經常收支相抵，賸餘286億1,023萬餘元，較預算數增加52億7,899萬餘元。在資本收支方面，111年度資本收入較預算數增加2億9,666萬餘元，主要係出售市有自來水事業用地予台灣自來水股份有限公司；資本支出較預算數減少21億6,700萬餘元，主要係各項災害復建工程結餘款，資本收支相抵，短絀304億6,587萬餘元，較預算短絀雖減少24億6,367萬餘元，惟資本收入遠不足支應資本支出，經以經常收支賸餘支應後，歲入歲出短絀18億5,563萬餘元（圖4）。就整體收支而言，111年度經常收支賸餘仍不足支應資本收支短絀。

臺中市政府為促使所屬機關學校積極辦理開源節流措施，強化成本效益觀念，訂定「臺中市開源節流方案」，持續推動開源節流實施要項，近5年度（107至111年度），歲入成長幅度已高於歲出，109及110年度已連續2年度賸餘，惟111年度審定後歲入歲出決算仍產生短絀18億5,563萬餘元，需舉借債務支應。截至111年底止，臺中市1年以上公共債務未償餘額決算審定數1,090億6,789萬餘元，連同未滿1年公共債務未償餘額99億6,774萬餘元，合計為1,190億3,563萬餘元，較110年底增加14億284萬餘元，約1.19％，財政負擔更加沉重，允應加強辦理開源節流措施，量入為出，妥善管控債務，以確保財政永續穩健。

茲將年來本處審核政府預算之執行所提審核意見，擇要摘述如次：

（一）近5年度歲入成長幅度已高於歲出，惟111年度歲入歲出決算仍產生鉅額短絀，歲出保留金額持續增加及未積極清理逾4年保留款等，亟待妥適編列預算，量入為出，達成長期財政穩定：臺中市111年度總預算執行結果，歲入決算審定數1,516億3,059萬餘元，歲出決算審定數1,534億8,623萬餘元，歲入歲出相抵產生短絀18億5,563萬餘元。經查歲入歲出預算及以前年度保留數執行情形，核有：1.近5年度（107至111年度）總決算歲入決算審定數規模自107年度1,187億2,936萬餘元成長至111年度1,516億3,059萬餘元，增幅27.71％；歲出規模自107年度決算審定數1,312億4,862萬餘元增加至111年度1,534億8,623萬餘元，增幅16.94％；歲入成長幅度雖較歲出增加幅度高出10.77個百分點，惟111年度短絀仍高達18億5,563萬餘元，且截至111年底止，累計短絀高達219億3,867萬餘元，亟待妥為編列預算，量入為出，達成長期財政穩定；2.111年度非營業特種基金賸餘繳庫數20億840萬餘元，占歲入決算審定數1.32％，主要係實施平均地權基金賸餘繳庫20億元，執行率僅19.33％，顯示未妥為編列繳庫預算數，且該基金以前年度轉入保留繳庫數仍高達104億243萬元未實現，允應檢討妥適編列預算，以提升預算執行率；3.111年度歲出應付保留審定數161億3,327萬餘元，及以前年度歲出應付保留審定數67億2,086萬餘元，合計228億5,413萬餘元（其中屬未發生權責專案保留金額計62億5,264萬餘元，比率為27.36％），較110年度增加38億7,307萬餘元；專案保留金額亦較110年度增加6億8,959萬餘元，允應強化預算執行能力，提升施政效能；4.以前年度應收及應付保留款已逾4年未結清金額仍分別高達57億5,348萬餘元及8億4,671萬餘元，允應研謀改善，並督促有關機關積極依決算法規定辦理，勿任久懸等情事，亟待檢討研謀改善。（詳乙－10頁）

（二）辦理零售市場及攤販集中區輔導與管理，提供安全乾淨消費環境，惟部分零售市場營運收支長期不足，未收回閒置攤鋪位及中央市場收回情形未佳等，亟待研謀改善，以活化市場功能：臺中市政府經濟發展局為提供民眾安全乾淨消費環境，辦理公民有零售市場及攤商輔導與管理，截至111年底止，經管公有零售市場計42處、列管民有零售市場31處、攤販集中區17處，111年度編列預算2億288萬餘元辦理零售市場及攤販集中區管理，決算數1億8,756萬餘元。經查執行情形，核有：1.部分零售市場使用費、清潔費、水電費及其他收入長期不敷與營運管理有關之支出，亟待積極辦理收費標準修正，合理計算鋪位使用費率；2.傳統零售市場空攤（鋪）率達4成以上者計有后庄市場、何厝市場及清水第二市場等3市場，營運功能式微，且未要求已出租未營業攤（鋪）位限期改正或廢止使用，亟待研議改善策略，以提升市場功能；3.中央市場用地已變更為商業區，並於110年11月公告攤（鋪）位停止使用，已逾預計收回日期，僅收回約3成，影響北區商業發展，允宜強化溝通，以活用用地；4.部分市場攤（鋪）位使用人疑有轉租情事；5.部分都市計畫市場用地仍閒置，未定期現場勘查及檢討有無必要保留公共設施用地，且有雜草叢生及堆置廢棄物情事，允宜研議閒置土地活化計畫，以提升公產使用效益；6.部分道路型攤販集中區欠繳道路使用費，且係由攤販集中區管理委員會發送繳款書予個別攤販自行繳納，核與收費標準規定應由管理委員會繳納不符，允宜積極催繳，以符公平；7.核准設置之夜市攤位導入行動支付普及率僅約5成，允宜積極宣導裝設，提供民眾便利衛生之消費環境等情事，亟待檢討研謀改善。（詳乙－41頁）

（三）積極輔導公寓大廈成立管理組織及改善無障礙設施，惟逾2成之7樓以上公寓大廈尚未成立，及改善無障礙設施經費執行率未佳等，亟待研謀改善，以協助提升居住安全：臺中市政府住宅發展工程處為促請公寓大廈社區提升管理效率，依公寓大廈管理條例規定訂定臺中市政府輔導公寓大廈成立管理組織計畫，執行期程自107至114年度，並提供「公寓大廈共用部分及約定共用部分維護修繕費用補助」、「原有住宅無障礙設施改善補助」等，111年度編列預算計3,890萬餘元，執行數3,599萬餘元。截至111年底止，臺中市7樓以上公寓大廈計5,830處，其中已成立管理組織備查者計4,556處，報備率78.15％；餘未成立管理組織1,274處，主要係在84年6月29日公寓大廈管理條例制定前興建。經查執行情形，核有：1.逾2成之7樓以上公寓大廈尚未成立管理組織，允宜研擬差異化補助策略輔導成立，以健全社區管理維護，提升居住安全；2.推動輔導公寓大廈成立管理組織計畫，惟未納管經消防局建請列入輔導等應優先輔導對象，允應加強辦理，俾利住戶自主參與社區管理維護工作，降低公寓大廈發生公共安全事件之風險；3.尚有2處老舊複合用途（住商混合）公寓大廈未成立管理組織，允宜輔導成立，提升居住安全；4.配合市政府推動擴大建築物公共安全檢查申報範圍，輔導8樓以上未達16樓之公寓大廈成立管理組織，惟尚有逾7成未成立，允宜先行辦理篩選及清查消防設備不符規定等有居住危險之虞者，積極輔導成立；5.補助住宅改善無障礙設施計畫，111年度無執行數，109及110年度因民眾仍在施工中辦理經費保留，允宜加強宣導及強化輔導措施，對於執行率不佳且無不可抗力因素者研擬退場機制，以提升補助經費效益等情事，亟待研謀改善。（詳乙－72頁）

（四）辦理畜牧輔導與管理業務，以避免畜牧廢棄物污染環境，惟畜牧場登記管理、稽查作業及斃死畜禽流向控管作業仍待加強等，允應檢討改善，以推動環境友善之循環農業：臺中市政府農業局截至111年底止，列管登記在案之畜牧場計382場、畜禽飼養場計64場，合計446場，為完善畜牧場登記證管理及妥善處理死廢畜禽流向，辦理稽查及輔導畜牧場處理斃死畜禽，以保障國人食用衛生安全，促進畜牧產業永續經營，111年度編列預算7,293萬餘元，辦理畜牧場登記管理及畜禽場污染防治等事項，執行結果，決算數7,126萬餘元。經查執行情形，核有：1.部分畜牧場申請停業結束後已逾1年未復業，惟無註銷登記或依規定裁處資料，畜牧場管理有待健全；2.部分畜牧場未依規定設置獸醫師或特約獸醫師，或畜牧場登記管理系統資料未即時更新，有待加強督導及管理機制；3.106年度起輔導畜牧場業者畜牧糞尿再利用，截至111年底累計核准55場、施灌農地面積64公頃、澆灌量113,277公噸，場數占比僅12.33％，有待賡續輔導推動；4.未按稽查紀錄表格式確實記錄畜牧場斃死畜禽數量及處理情形，有待加強斃死畜禽流向控管作業，以避免防疫漏洞；5.部分畜牧場仍於場內掩埋死廢畜禽廢棄物，未簽定委外清運契約，其中有連續2年未前往稽查等情事，允應檢討改善。（詳乙－83頁）

（五）配合中央少子女化對策計畫，積極推動嬰幼兒照顧方案，惟公共托育供不應求，及申請平價托育補助人數不符預期與部分項目民眾滿意度偏低等，允宜檢討改善，提升公共托育量能，減輕家長育兒負擔：臺中市政府社會局為配合中央推動少子女化對策計畫，建構多元托育服務體系，積極辦理0至2歲（未滿）嬰幼兒照顧方案，以減輕家長育兒費用負擔，持續加速照顧公共化，穩定托育服務品質及提高家外托育照顧使用率，111年度編列預算33億3,219萬餘元，執行數29億4,755萬餘元。經查執行情形，核有：1.積極建置公共托育設施，截至111年底止，臺中市公共托育機構26家，居六都第5，公共托育資源供不應求，亟待持續積極布建；2.辦理準公共化服務計畫，並加碼平價托育費用補助暨加值服務，惟多數民眾傾向自行照顧嬰幼兒，故申請育兒津貼，致申請托育補助人數及金額不如預期，允宜研議育兒配套措施，以符合民眾需要；3.衛生福利部推行照顧比優化政策，惟臺中市僅46間托嬰中心申請補助，占準公共托嬰中心比率不到4成，亟待加強宣導推廣，以降低照顧比；4.經運用Google雲端問卷蒐集家長對臺中市托育服務體系執行情形之滿意度，有托嬰中心退費標準、居家托育品質穩定度低，及托育平臺資訊建置未臻完善等滿意度偏低等情事，有待研謀改善。（詳乙－92頁）

（六）失智照護資源布建據點數居六都第1，完善失智者照護服務網絡，惟使用失智照護資源比率及共同照護中心轉介失智者比率有待提升，部分行政區未布建失智照護資源等，允宜檢討改善，以減輕家庭照顧負擔：臺中市政府衛生局為因應失智人口快速增加，辦理失智照護服務計畫，以延緩及減輕對社會及家庭之衝擊，111年度編列預算7,293萬餘元，決算數7,025萬餘元。經查執行情形，核有：1.發展多元失智照護服務資源，布建數量居六都第1，截至111年底止，臺中市確診失智人數計21,520人，僅9,236人（42.92％）使用失智照護資源，允宜積極發掘有照顧需求之個案，提供或轉介相關照護服務，以減輕家庭照顧負擔；2.尚有神岡區、烏日區未布建失智社區服務據點，北屯區推估失智人口數最多僅1處據點，失智照護資源分布未均衡，允宜積極整合資源持續布建，提升服務密度；3.共同照護中心轉介個案至失智據點接受服務，轉介率平均約2成，及部分個案管理師工作負荷較重等情事，有待檢討改善。（詳乙－119頁）

（七）為因應垃圾焚化量能不足問題，持續推動焚化廠汰舊換新及垃圾掩埋場活化，惟累積無法焚化垃圾量急遽增加，致掩埋場容量所剩無幾，亟待籌謀善策解決，以有效去化每日產生之垃圾：臺中市計有文山、后里及烏日等3座垃圾焚化廠，經臺中市政府環境保護局委外操作，辦理垃圾焚化、底渣、飛灰穩定化物清運處理及公有掩埋場操作、維護與活化作業，111年度編列預算10億1,856萬餘元，執行結果，決算數9億3,587萬餘元。有關焚化廠處理缺口倍增，廢棄物無法妥善處理風險日趨增加，且焚化廠垃圾焚化平均熱值超過焚化爐設計熱值，影響焚化效能，迭經本處函請檢討改善，據復文山垃圾焚化廠目前評估汰舊換新案，並加強對高熱值廢棄物落地檢查，以減少資源回收物及高熱值垃圾進廠。案經追蹤結果，仍核有：1.3座焚化爐設備均已達財物標準分類15年最低使用年限，且因垃圾焚燒實際熱值超逾原設計，致焚化處理量能下降，無法有效處理每日垃圾量，致暫存於垃圾掩埋場；2.無法焚燒之垃圾暫存於垃圾掩埋場及焚化廠儲坑之數量自109年底7萬9千餘公噸，增加至111年底22萬8千餘公噸，增加約187.95％，111年度平均每日垃圾焚化缺口約232公噸，呈急遽上升趨勢，亟待研謀解決措施，以免發生垃圾無法處理問題；3.臺中市公有垃圾掩埋場剩餘掩埋總容量急遽下降，推估2年後將無法再收存無法焚化之垃圾量；4.持續活化霧峰、清水、大安公有垃圾掩埋場，惟活化空間合計僅12萬立方公尺，活化容量有限，無法因應垃圾焚化缺口；5.飛灰穩定化物委外處理費用上升，運送至掩埋場掩埋量增加，影響掩埋場掩埋容量等情事，亟待檢討改善。（詳乙－127頁）

（八）持續興建國民運動中心，提供市民優質運動空間，惟部分計畫執行進度落後，及未審慎執行致設計成果無法使用，有待檢討改善，以提升計畫執行進度並節省公帑：臺中市政府運動局規劃興建10座國民運動中心，截至111年底止，仍興建中者計4座，包括豐原、太平、清水及北屯等國民運動中心。經查執行情形，核有：1.豐原國民運動中心未完成都市計畫變更，即先行辦理規劃設計採購，肇致規劃設計作業暫停2年9個月餘，復都市計畫變更已公告，未即時通知續辦規劃設計，又延宕1年7個月餘；2.北屯國民運動中心一再變更興建地點，致原花費223萬餘元完成設計成果無法使用，並延宕計畫時程6年8個月餘；3.清水國民運動中心辦理先期規劃作業時，未考量基地建蔽率及位於地質敏感區，遲至設計時始發現位於土壤液化潛勢區，須增加地質改良工程，並改以設計含施工之統包工程發包，肇致原花費302萬餘元完成設計成果無法使用等情事，亟待檢討改善。（詳乙－159頁）

以上，各機關執行歲入歲出預算有關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本處已列管繼續注意其改善成效。

貳、施政計畫實施之考核

臺中市政府為推動臺中邁向「富市臺中、新好生活」，秉持健康、魅力、便捷、創新、活力、宜居、智慧及永續等8大核心價值，訂定「新國際門戶」、「交通任意門」、「幸福宜居城」、「區塊均特色」、「健康活力道」、「清淨新家園」、「創新創業城」、「意象新美學」、「韌性水共生」、「效能好政府」、「青秀樂臺中」及「思用型教育」等12大施政發展策略，據以訂定111年度各項施政計畫。茲將111年度各機關施政計畫之實施情形與施政方針之重點內容及執行結果等，說明如次：

一、施政計畫之實施情形

111年度臺中市各主管機關計有普通公務機關單位118個（分預算及所屬單位22個），依照行政院核定之預算籌編原則與總預算編製要點，編定施政（工作）計畫691項，其中已完成者516項（74.67％），尚在執行者175項（25.33％）（表1）。

| 表1 111年度各主管機關施政工作計畫實施結果彙總 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算 機關數 | 核定 計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續 執行計畫項數 | 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算 機關數 | 核定 計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續 執行計畫 項數 |
| 合計 | 118 | 691 | － | 516 | 175 | 警察局 | 1 | 22 | － | 15 | 7 |
| 市議會 | 1 | 5 | － | 4 | 1 | 消防局 | 1 | 12 | － | 11 | 1 |
| 市政府 | 38 | 249 | － | 207 | 42 | 衛生局 | 2 | 14 | － | 5 | 9 |
| 民政局 | 29 | 81 | － | 75 | 6 | 環境保護局 | 1 | 18 | － | 9 | 9 |
| 財政局 | 1 | 10 | － | 10 | － | 文化局 | 3 | 19 | － | 10 | 9 |
| 教育局 | 2 | 12 | － | 9 | 3 | 地政局 | 12 | 73 | － | 66 | 7 |
| 經濟發展局 | 1 | 13 | － | 6 | 7 | 法制局 | 1 | 8 | － | 8 | － |
| 建設局 | 3 | 24 | － | 9 | 15 | 新聞局 | 1 | 6 | － | 2 | 4 |
| 交通局 | 5 | 23 | － | 9 | 14 | 地方稅務局 | 1 | 7 | － | 7 | － |
| 都市發展局 | 2 | 18 | － | 7 | 11 | 水利局 | 1 | 11 | － | 1 | 10 |
| 農業局 | 3 | 20 | － | 14 | 6 | 運動局 | 1 | 6 | － | 4 | 2 |
| 觀光旅遊局 | 2 | 10 | － | 3 | 7 | 統籌支撥科目 | － | 5 | － | 4 | 1 |
| 社會局 | 3 | 11 | － | 7 | 4 | 調整公務員工待遇準備 | － | 1 | － | 1 | － |
| 勞工局 | 3 | 12 | － | 12 | － | 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |

圖1  總決算歲出政事別審定數

億元

| 1,312 | 1,253 | 1,395 | 1,423 | 1,534 | 歲出合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

111年度歲出決算審定數1,534億8,623萬餘元，較110年度之1,423億7,264萬餘元，增加111億1,358萬餘元，其中社會福利支出286億5,376萬餘元（18.67％），較110年度之255億8,354萬餘元，增加30億7,021萬餘元，主要係長期照顧十年計畫2.0及未滿2歲兒童育兒津貼經費增加；教育科學文化支出619億6,999萬餘元（40.37％），較110年度之590億3,577萬餘元，增加29億3,421萬餘元，主要係臺中市巨蛋體育館興建工程、少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等計畫經費增加；經濟發展支出245億7,168萬餘元（16.01％），較110年度之218億2,232萬餘元，增加27億4,935萬餘元，主要係臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫經費增加；一般政務支出249億9,483萬餘元（16.28％），較110年度之231億3,575萬餘元，增加18億5,907萬餘元，主要係採購新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）防疫物資相關經費，及辦理選舉相關行政經費增加；其他各項支出（含社區發展及環境保護支出、退休撫卹支出、補助及其他支出）126億6,023萬餘元（8.25％），較110年度之120億7,877萬餘元，增加5億8,145萬餘元，主要係污水下水道建設計畫、垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫等經費增加；債務支出6億3,571萬餘元（0.41％），較110年度之7億1,646萬餘元，減少8,074萬餘元，主要係部分借款展延支付利息期間（圖1）。

另本處依決算法第23條第5款規定，111年度審核同類機關施政效能結果，經提出建議意見促請改善者，茲摘要列述如次：

（一）已訂定資通安全維護及稽核計畫，以符合行政院資通安全責任等級規定，惟間有高中職校務行政系統未向上集中管理、稽核比率偏低、稽核缺失未追蹤改善及部分學校一再發生資安事件等情事，亟待研謀改善，以降低資安風險。（詳乙－32頁）

（二）國民中小學辦理聘用代理代課教師，以因應少子女化趨勢，惟間有擔任行政職務、異動頻繁及未取得合格教師證書，影響教學穩定性等情事，有待加強改善，以維護學生學習權益。（詳乙－33頁）

（三）辦理學校三級預防輔導機制，協助學生克服學習問題，惟部分學校未聘足專任及兼任輔導教師，及部分兼任輔導教師未具專業輔導資格等，允宜檢討改善，以提升輔導成效。（詳乙－38頁）

（四）持續精進交通執法，促進交通順暢及安全，惟部分分局未優先處理列管路段重大違規停車案件，及交通違規舉發案件註銷件數上升等，允應檢討改進，提升執法品質，以減少民眾困擾。（詳乙－105頁）

（五）代辦農地重劃與土地徵收及地籍圖重測等業務，惟部分土地徵收補償費未提存專戶或未退還民眾，及山坡地放領未完成所有權移轉登記案件仍多等，允宜積極辦理，以維護民眾權益。（詳乙－144頁）

（六）提供行動支付方便民眾繳納地政規費，惟間有地政事務所保管現金方式未臻周妥及未積極處理應退民眾費用，部分測量案件逾期未辦結等情事，允應檢討改善，以提升為民服務品質。（詳乙－144頁）

二、施政方針之重點內容及執行結果

臺中市政府111年度推動各項政務措施，業獲致具體成效，惟部分計畫執行成效仍有待檢討提升，以增進整體施政效能。有關該府整體施政結果，茲依111年度臺中市總決算列載有關施政方針之實施情形等，及本處審核結果，彙整摘述如次：

（一）行政管理業務

111年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.辦理管制考核業務，以資訊系統進行12大施政發展策略列管、管考公文時效與標案進度，精進行政效能。

2.執行人力精簡計畫及員額零成長原則，召開人力專案小組審查會，審核所屬機關學校約聘僱人員進用計畫，合理控管員額，撙節財政支出。

3.積極辦理公共工程三級品管查核業務，提升工程施工及維護管理品質：查核工程標案233件，抽查公共設施維護管理12件，辦理公共工程與自然生態共融及公共工程生命週期節能減碳之道教育訓練2場次。

4.推動浪漫臺三線客庄建設，爭取中央補助成立「臺中市客庄創生環境營造計畫輔導團」，提升山城客家聚落觀光產業發展。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.持續推動開源節流實施要項，惟經中央評比開源節流成績均下降，部分規費收費基準逾3年未檢討修訂，開源節流績效指標過於寬鬆等，亟待檢討改善，以達成開源節流成效。（詳乙－11頁）

2.列管12大施政發展策略及建置標案管考系統，以提升施政成效，惟未公布全年度執行進度及部分標案執行進度持續落後，部分施政項目民眾滿意者比率不高等，有待檢討改善，並充分揭露施政成果，以增進市民參與度。（詳乙－13頁）

3.積極爭取前瞻基礎建設計畫特別預算，增加公共停車位及營造文化生活圈，惟部分計畫執行進度延宕，或完工後未即開放使用及設備閒置等，有待檢討改善積極辦理，以提供市民停車及文化休閒去處。（詳乙－21頁）

4.積極爭取前瞻基礎建設計畫經費，落實國家級臺三線客庄浪漫大道政策，惟部分歷史建築修復未全程監督、施工人員未具專業資格，及環境營造提升計畫營運不符預期效益等，亟待檢討改善，以發揮經費效益。（詳乙－17頁）

（二）民政業務

111年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.為民服務優質化，設置「區政管理系統」，辦理人民生活福祉、擴大區務會議、基層建設座談會等建議案，完成7千餘件。

2.推動多元環保葬及改善殯葬設施，辦理樹葬2千餘件、海葬5場、修繕老舊殯葬設施19處，以提升殯葬服務品質。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.積極推動里鄰編組、區域調整及建構區里服務系統，以回應市民需求，惟部分里鄰長服務戶數及人口數差異懸殊，及部分區公所未依限陳報區政管理系統查報案件等，有待積極檢討改善，以增進為民服務效能。（詳乙－24頁）

2.生命禮儀管理處接管台中寶山紀念墓園納骨塔（櫃）位及土地持分，僅使用1位及土地持分均已出售，大量塔（櫃）位長期閒置等，亟待積極檢討改善，並確保使用權，以免造成日後處理糾紛。（詳乙－24頁）

（三）財政業務

111年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.依公共債務法規定嚴格控管債務比率，適時適度辦理債務舉借，靈活庫款財務調度，以支應各項支出，減輕市庫利息負擔。

2.積極推動民間參與臺中市各項公共建設之投資及營運，減輕政府財政負擔：111年度完成促參案件招商新簽訂契約、優先訂約者計14件，民間簽約投資金額167億1,142萬餘元。

3.辦理市有財產管理檢核、推動市有建物全面清查：完成全部機關學校財產產籍管理書面檢核及131個機關學校實地財產檢核；輔導協助機關辦理建物活化。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.公共債務未償餘額上升，及向特種基金與專戶調度金額持續攀升，鑑於前瞻基礎建設計畫須編列地方自籌款，營建成本及借款利率大幅上升，未來財政負擔更加沉重，亟待妥善管控債務，確保財政長期穩健。（詳乙－27頁）

2.積極推動促參案件，引進民間資金與專業能力，提升公共服務量能及品質，惟案件管控未臻周妥及部分案件執行進度不符預期等，有待檢討改善，加速促參作業。（詳乙－29頁）

3.持續辦理被占用房地清理作業，被占用房屋已大幅減少，維護公產權益，惟被占用土地面積增加，部分被占用經7年未查明占用人，部分職務宿舍或閒置或低度利用等，有待檢討改善，以提升公產使用效益。（詳乙－29頁）

（四）教育及文化業務

111年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.營造優質友善校園：配合「班班有冷氣」政策，推動「清涼安心學習計畫」，累計已設置320校2萬餘台冷氣設備。

2.補助學校改善校園無障礙環境，並提供特殊教育專業服務及教育輔助器材，協助身心障礙學生學習及多元發展。

3.完成13個博物館與地方文化館輔導工作，促進博物館與地方文化館提升營運及服務品質。

4.修復再利用古蹟及歷史建築：辦理臺中支局葉菸草再乾燥場建築群（擴大範圍）修復及再利用計畫、大屯郡役所、臺中州廳附屬建築群暨臺中刑務所官舍群OT可行性評估及先期規劃等計畫。

5.打造兒童專屬運動空間，促進全齡運動發展：111年啟用沙鹿兒童運動暨體適能中心、東峰兒童運動中心及西大墩兒童運動中心，並導入促進民間參與公共建設投資，營造優質運動環境，111年度各運動中心計275萬餘人次入場。

6.持續改善運動場館設施設備：完成46處場館設施設備汰換、球場鋪面改善、體健設施增設及水電、廁所設施緊急修繕等工程。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.積極爭取前瞻基礎建設計畫經費，改善學校電力系統暨裝設冷氣，惟間有履約管理缺失，或用電契約容量未妥適，徒增電費等情事，有待檢討改進。（詳乙－35頁）

2.持續增設特殊教育班，完善學生適性教育環境，惟部分學校身心障礙類分散式資源班生師比超逾規定，或學生安置率低於全國平均值，或部分學校無障礙設施不足等，亟待檢討改進。（詳乙－36頁）

3.補助博物館與地方文化館發展及提升功能，惟間有受補助館舍未參與專業培力活動，人員教育訓練不足及空間與布展規劃未臻完善等情事，有待檢討改進，以提升功能。（詳乙－138頁）

4.辦理有形文化資產訪視及通報作業，惟間有文化資產未訂定管理維護計畫、辦理調查研究、修復或修繕工程，或已修繕完竣尚未開放民眾參觀等情事，有待檢討改善，以永續保存文化資產，並提升使用效益。（詳乙－139頁）

5.設置兒童運動中心委外營運，提供兒童專屬運動場域，惟間有未依規定投保足額保險，財產管理及營運廠商服務品質未周妥，影響使用人權益等情事，有待加強檢討改善，以提供兒童安全優質之活動場域。（詳乙－160頁）

6.積極辦理市屬運動場館管理維護作業，提供民眾優質運動環境，惟部分場館消防安全申報不合格或清潔維護不善，及部分民間場館未完成設置備查程序等，亟待檢討改善，以保障使用者權益及安全。（詳乙－161頁）

（五）經濟發展業務

111年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.辦理公有市場設施及環境改善：完成消防、公安及改善地坪、照明、排水、通風及漏水等42處、市場建物耐震能力補強4處、汰換清水第二公有市場老舊電梯、整修沙鹿公有市場廁所及辦理第三公有市場百慶年改造等工程。

2.推動自來水延管工程：臺中市自來水普及率由107年之95.86％，提升至111年96.52％。

3.推廣再生能源設置：推動光電倍增計畫，太陽光電裝置容量由109年之34萬餘瓩，增加至111年之55萬餘瓩，成長率約61％。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.辦理零售市場及攤販集中區輔導與管理，提供安全乾淨消費環境，惟部分零售市場營運收支長期不足，未收回閒置攤鋪位及中央市場收回情形未佳等，亟待研謀改善，以活化市場功能。（詳乙－41頁）

2.積極爭取前瞻基礎建設計畫經費辦理無自來水地區供水改善工程，提升自來水普及率，惟部分區域自來水普及率仍低、水質惡化或未完成路面修復等，亟待研謀改善，以保障居民用水安全。（詳乙－43頁）

3.積極推動市有房舍設置太陽光電，並辦理縣市共推住商節電行動計畫，惟間有機關未完成設置，未持續追蹤用電大戶設置再生能源，特定工廠設置太陽光電比率偏低，及未達成住商節電目標率等情事，亟待檢討改善。（詳乙－44頁）

（六）建設及水利業務

111年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.持續推動美樂地計畫：新闢公園3座、共融公園改善41處及陽光公廁改善26處。

2.持續推動道路燙平專案：燙平專案改善道路163公里，較110年度增加61公里。

3.辦理人行道普查及改善人行道品質：改善人行道14.58公里，較110年度增加2.21公里。

4.持續汰換及增設路燈：增設994盞偏鄉路燈，提高夜晚道路能見度。

5.推動污水下水道建設計畫：新增接管戶數1萬3千餘戶；清理污水管線3萬餘公尺、更換人孔框蓋235座、調整孔蓋高度及聲響362座。

6.持續建置雨水下水道：執行工程31件，累計已完成雨水下水道總長度696餘公里，實施率78.32％。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.積極推動臺中美樂地計畫，營造潔淨公廁及共融公園，惟女性廁間比率偏低，監視錄影系統管理欠缺一致規範，及中央公園損壞設施未即時修復等，允宜檢討改善，以建立友善安全潔淨之公園環境。（詳乙－51頁）

2.積極推動道路燙平計畫，維護用路人安全，惟部分車流量較大路段屢經民眾通報道路損壞，及道路巡查與臨時修補作業未臻周妥等，允應研謀改善，提供民眾安全回家道路。（詳乙－53頁）

3.積極辦理人行道普查及改善，以維行人安全，惟部分人行道遭占用阻礙狀況未通報權責單位查處，及人行道新建及改善成果未更新管理系統資訊等，允宜檢討改善，以提升人行道長度及品質。（詳乙－54頁）

4.辦理水湳經貿園區智慧路燈設施，以逐步推廣至全臺中市，惟連線率逐年降低，路燈離線警報異常及部分監控攝影機與緊急求救按鈕未正常運作，未能達成預期效益等，允宜檢討改善審慎辦理，以發揮公帑效益。（詳乙－56頁）

5.持續辦理污水下水道用戶接管，整體污水處理率居六都第3，惟部分已公告污水下水道使用區域多數用戶未接管，及部分水資中心放流水質超標遭裁罰等，亟待檢討改善，加速提升接管率，改善民眾生活環境衛生。（詳乙－152頁）

6.辦理雨水下水道系統維護管理，經中央考核甲等，惟部分位於淹水潛勢區雨水下水道淤積及破損地點尚未完成清淤及修復，未依收費標準計收附掛纜線業者租金並追蹤缺失改善情形等，亟待檢討改善。（詳乙－153頁）

（七）交通業務

111年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.辦理市區汽車客運營運與服務評鑑作業，督促客運業者改善營運績效及提升運輸服務水準。

2.提供便利捷運服務：臺中捷運綠線111年度搭乘932萬餘人次，較110年度增加1.23倍。

3.推動公車無障礙環境：建置健康就診公車及設置候車亭服務燈，截至111年底已建置候車亭服務燈136座。

4.辦理交通號誌維修養護工程：增加58處重要路口號誌不斷電供電系統設置，提升整體用路安全。

5.加強停車管理，營造友善停車環境：截至111年底設置路邊停車格累計15萬餘格位。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.辦理大眾運輸營運與服務評鑑作業，督促提升服務水準，惟公車肇事及民眾申訴拒載與過站不停案件仍多，未將駕駛違規納入評鑑指標等，亟待檢討改善，以維護民眾安全。（詳乙－60頁）

2.捷運綠線營運量已大幅上升，年度虧損微幅縮減，惟基層人員離職人數增加，及緊急事件情境應變演練項目未臻周全等，亟待檢討改善，以提供民眾安全可靠捷運服務，並提升營運量。（詳乙－61頁）

3.持續建置公車無障礙環境，提供候車亭服務燈功能，惟未依銀髮族及身心障礙者分布及醫療資源相對不足區域優先設置，及無障礙公車服務量能仍有提升空間等，有待檢討改善，建構友善無障礙公車環境。（詳乙－62頁）

4.辦理交通號誌養護及增設不斷電系統，以維號誌正常運作，惟不斷電系統涵蓋率甚微，及號誌管理巡查維護作業等，有待研謀改善，以提升號誌妥善率，維護交通安全順暢。（詳乙－63頁）

5.實施路邊停車地磁感應設備系統，以利收費管理，惟間有繳費不便民及溢收停車費，停車格位劃設及月票發售數量未周妥等情事，亟待研謀改善，以滿足民眾停車位需求。（詳乙－64頁）

（八）都市發展業務

111年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.加強土石方運送車輛管理，辦理建築工程施工勘驗。

2.持續推動興辦社會住宅，協助青年等族群解決居住問題。

3.實施建管案件分級、建造執照預審無紙化審查作業：核發建築物建造執照2千餘件、總樓地板面積709萬餘平方公尺。

4.辦理違章建築及危險廣告物拆除：拆除違章建築（含廣告物）7千餘件，其中屬既存違章建築2千餘件、新違章建築5千餘件。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.辦理建築工程管理及營建賸餘土石方流向管制，惟建築工地發生火災及賸餘土石方載運車輛違規情事頻仍，未加重裁處，影響公共安全等，亟待檢討改善，強化建築工地安全管理。（詳乙－69頁）

2.持續推動社會住宅興建工程，以落實居住正義，惟規劃設計及履約管理作業間有缺失，有待檢討改善，並妥為規劃後續管理維護量能。（詳乙－70頁）

3.建置建築執照大數據雲端資料庫平臺，推動審查無紙化作業，惟部分案件審查期間冗長，或已逾改正期限案件久未處理完畢，及資料庫未異地備援等，允宜檢討改善，以提升行政效率。（詳乙－71頁）

4.辦理違章建築處理業務獲中央評鑑優等佳績，惟違章建築件數持續增加，影響公共安全及違建達2層以上供出租使用等高風險案件，拆除比率偏低等，有待檢討改善，以維公共安全。（詳乙－71頁）

（九）農業業務

111年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.辦理農業用地利用與管理、使用核准及違規使用稽查與取締等工作。

2.辦理農產品產銷調節措施，拓展多元行銷通路：輔導農產品國內行銷銷售金額2千萬餘元，外銷出口值2億3千萬餘元。

3.推動臺中市有機農業發展，補助農民有機驗證費及檢驗費、補助購置生產及加工設備、有機適用肥料及設置臺中市有機農業集團栽培區等。

4.推動動物保護：辦理遊蕩動物及危難動物救援收容管理計畫，臺中市動物之家111年度收容動物2千7百餘隻、民眾認養2千3百餘隻。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.辦理稽查取締農地違規使用案件，惟間有農地作工商業使用等違規持續擴大，經裁處後未見改善，及未納入再移轉應課徵土地增值稅案件等情事，允宜強化稽查及裁處量能並依法課稅，以符合農地農用。（詳乙－78頁）

2.推動農產品產銷調節及國際行銷，以增加農民收益，惟未訂定生產目標管控種植面積，及柑橘類出口值呈現下滑，產銷調節作業仍須加強等，亟待研謀精進，以促進永續農業，提升農業競爭力。（詳乙－79頁）

3.積極推廣有機農產品種植，生產面積已逐年上升，惟種植面積尚未達成永續發展目標，及有機農業適用肥料推廣面積未達成計畫目標等，允宜檢討改善，以提升有機農作物種植規模，推動永續消費及生產模式。（詳乙－81頁）

4.加強辦理動物保護及收容管制業務，榮獲中央評鑑特優佳績，惟部分人犬衝突通報頻繁地區尚未劃設風險熱區，寵物公園座數有待提升及收容動物認養與收容環境尚待改善等，亟待研謀改善，以提升動物福祉。（詳乙－82頁）

（十）觀光旅遊業務

111年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.辦理臺中市后里馬場及花舞館營運移轉案，提升后里馬場及花舞館各項軟硬體設施，打造全民馬術運動教育文化體驗園區及在地產業展銷中心。

2.推動觀光運具服務，規劃4條示範路線，進行車輛彩繪、站牌設置、摺頁編印及網站設置等工作，提升觀光旅遊之便利性。

3.針對大坑風景區、大甲鐵砧山風景特定區及大安風景區之全區指標系統、遊憩設施及植栽進行優化，提升觀光服務品質。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.委外經營后里馬場及花舞館，以借助民間專業能力，提供民眾多元觀光服務，惟營運成效不符預期，及園區使用率偏低與馬匹照護問題等，有待檢討改善，以達成委外營運之目的。（詳乙－87頁）

2.持續辦理露營場稽查及輔導管理作業，保障遊客權益，惟未合法露營場家數偏高及未全數釐清違法態樣，部分位於地質敏感地區等，亟待研謀改善，以輔導其合法化，維護遊客安全。（詳乙－87頁）

3.推動觀光公車計畫，提供遊客方便交通工具，惟部分遊憩據點未設停靠站，部分路線搭乘率未達目標及國際語言導覽待加強等，允宜檢討改善，以提升臺中市觀光交通服務。（詳乙－88頁）

4.辦理風景區維護管理及觀光服務，提供市民優質旅遊環境，惟部分風景區觀光活動未盡多元，或設備損壞未即時修復等，有待檢討改善，以提升風景區旅遊品質，吸引民眾前來。（詳乙－89頁）

5.興建臺中市海洋生態館，促進梧棲觀光漁港整體發展，惟工程發包後再重新檢討場館定位增加建築量體及經費，肇致主體工程完工後，仍須施作基本營運設施工程，無法交由促參廠商營運，有待檢討改善。（詳乙－89頁）

（十一）社會福利業務

111年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動公托倍增計畫，積極盤點現有可活化使用之公有空間，規劃增設社區公共托育家園及公設民營托嬰中心，以提供近便優質之托育設施。

2.持續規劃增建親子館，並辦理各項托育諮詢、親職教育等服務，協助家長取得育兒資源，截至111年底已設立12座親子館。

3.配合中央推動「托育準公共化服務」政策，緩解家庭育兒負擔，以公私協力維持托育服務供給之穩定性，提高家長送托意願，營造有利生養之友善環境。

4.協助民眾求職就業：拜訪2萬餘家廠商，開發7萬餘個職缺，服務求職者4萬餘人次，提供就業諮詢5萬餘人次。

5.健全勞動條件：辦理74場勞動法令宣導會及說明會，並針對申訴案及專案實施勞動條件檢查2千餘場次，違反勞動基準法依法裁處5百餘件。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.配合中央少子女化對策計畫，積極推動嬰幼兒照顧方案，惟公共托育供不應求，及申請平價托育補助人數不符預期與部分項目民眾滿意度偏低等，允宜檢討改善，提升公共托育量能，減輕家長育兒負擔。（詳乙－92頁）

2.爭取中央前瞻基礎建設計畫經費積極規劃布建親子館，營造友善育兒環境，惟布建進度嚴重落後，及部分親子館服務成效未佳等，有待檢討改善，以提升親子館服務品質。（詳乙－93頁）

3.提供未滿2歲兒童育兒津貼等社會福利，減輕家長經濟負擔，惟間有溢領或重複請領及追繳程序與規範未臻周延等情事，允宜檢討改善，以強化補助款之審核機制。（詳乙－94頁）

4.持續推動各項就業促進措施，強化青年就業能力，青年失業率已下降，惟青年未充分利用政府提供就業求職資源，及部分協助青年就業措施執行成效未符預期等，亟待研謀改善，以協助青年順利就業。（詳乙－99頁）

5.辦理勞動條件檢查場次已逐年上升，違規比率已下降，有效保障勞工權益，惟部分事業單位連年違規事項相同且違規態樣頻仍，及部分高風險單位未積極參加宣導會等，亟待檢討改進，以有效維護勞工權益。（詳乙－101頁）

（十二）警政及消防業務

111年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.嚴正交通執法，打造安全交通環境：111年度執行取締重大交通違規專案，取締違規事件34萬餘件，取締酒後駕車8千餘件。

2.精進預防犯罪工作：111年度執行專案搜索臨檢1千餘處，辦理輔導宣導活動（含少年輔導委員會）計34場，約1萬2千餘人參與，辦理法律常識及安全教育講座（含少年輔導委員會）計48場，約9千餘人參加。

3.運用科技設備偵防犯罪：建置錄影監視系統7千餘組，鏡頭數3萬2千餘支，運用監視錄影系統破獲治安案件4千餘件。

4.辦理救護技術訓練、持續充實及汰換救護器（耗）材，以提升緊急救護服務品質。

5.強化公共危險物品場所管理：111年度檢查液化石油氣業者1千餘件；舉辦防火教育宣導3千餘場次。

6.充實及汰換救災裝備器材、消防車輛、消防衣裝備、山域意外事故專業救災裝備器材。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.加強辦理重點交通執法，維護民眾交通安全，惟人員傷亡交通事故件數上升，酒後駕車傷亡人數偏高等，允應研謀改善，加強重點執法，確保用路人安全。（詳乙－105頁）

2.持續加強治安維護工作，偵防詐欺工作成效獲中央評列六都第2，惟市民遭詐騙金額未明顯減少，部分分局攔阻詐騙成效偏低及查捕逃犯未達目標值等，亟待檢討改善，以有效保護市民。（詳乙－106頁）

3.運用科技設備提升交通及治安維護，惟近半數錄影監視系統建置已逾10年及無人機使用率不高且管理未臻周妥等，允宜檢討改善。（詳乙－107頁）

4.持續強化緊急救護訓練及採購緊急救護器（耗）材，以提升救護品質，惟高級救護技術員人數仍偏低，及緊急救護耗材購置及管理有待加強等，允宜檢討改進，以提升緊急救護成功率。（詳乙－112頁）

5.持續強化液化石油氣場所消防安全檢查業務，以維護公共安全，惟列管資料未臻周全，及部分業者位於住宅區，或未設置安全技術人員或未定期複訓等，允宜檢討改進，以維附近居民安全。（詳乙－112頁）

6.積極整備災害搶救能力及充實消防車輛，維護市民生命財產安全，惟登山意外件數及死亡人數上升，逾齡消防車輛比率六都最高等，亟待檢討改善，以提升救災能力。（詳乙－114頁）

（十三）醫療保健業務

111年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.樂活溫馨長照：辦理長照服務，服務6萬5千餘人，培訓照顧服務員及個案管理員計4千餘人，布建失智共同照護中心10處、失智社區服務據點37處。

2.堅實防疫網路：因應新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情，擴大抗病毒藥物布點353處，執行確診者居家照護關懷，收案數106萬餘案，新冠疫苗接種841萬餘人次。

3.促進心理健康：提供自殺通報個案關懷訪視6萬7千餘人次，社區精神病患關懷訪視3萬4千餘人次，加害人合併精神疾病及自殺多元議題個案訪視2萬5千餘人次。

4.營造幸福生活：補助孕前健康檢查4千餘人、產前遺傳診斷3千餘人。

5.營造無菸支持環境：已公告禁菸場所4千餘處，提供戒菸服務1萬4百餘人次，稽查取締電子煙販售業者79家次。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.積極布建長照社區整體照顧資源，A、B單位家數及長照人力居六都之冠，惟督導管理作業仍待加強，照顧管理人力離職率偏高，照顧管理專員負荷沉重等，有待檢討改善，以提升長照服務資源及照顧品質。（詳乙－117頁）

2.失智照護資源布建據點數居六都第1，完善失智者照護服務網絡，惟使用失智照護資源比率及共同照護中心轉介失智者比率有待提升，部分行政區未布建失智照護資源等，允宜檢討改善，以減輕家庭照顧負擔。（詳乙－119頁）

3.積極辦理婦幼健康與優生保健業務，提供完善照護體系，惟合作醫療院所數未達目標，新生兒轉銜作業仍待改善，及部分檢體逾期寄送等，允宜研謀改善。（詳乙－121頁）

4.18歲以上及高中職學生吸菸率已降低，達成臺灣永續發展目標值，惟青少年使用電子煙溯源裁罰供應端比率偏低，職場戒菸服務未追蹤後續輔導成效，且禁菸場所二手菸害上升等，有待檢討改善，以照顧市民健康。（詳乙－122頁）

5.積極辦理精神疾病及自殺通報個案關懷訪視服務，自殺通報人次已減少，惟服務人力異動頻繁且案件負荷量頗重等，亟待研謀改善，以提升服務品質。（詳乙－122頁）

6.積極辦理家用新冠抗原快速檢測試劑緊急採購，以應居家隔離市民使用，惟契約規定未盡周延及驗收作業未臻嚴謹，允應檢討改善並積極求償。（詳乙－123頁）

（十四）環境保護業務

111年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.廢棄物及資源回收業務：查核列管事業1千餘家次、流向勾稽輔導4千餘家次；強化127站希望資收站運作，僱用資收大軍回收資收物1,244公噸，及補助弱勢資收個體戶回收量達1,119公噸。

2.水質及土壤保護業務：輔導畜牧業糞尿資源化，媒合農地設置10處加肥站推廣試用；辦理水管家輔導業者自主管理計畫。

3.環境檢驗業務：空氣品質監測網平均每月3萬餘人次瀏覽，空品感測器物聯網獲「2022全球智慧50大獎」、「2022 APSAA亞太暨台灣永續行動獎」雙料金級與「2022雲端物聯網創新獎」優良應用獎。

4.空氣及噪音管制業務：固定污染源加強減煤減污，臺中火力發電廠111年度較107年度削減年用煤量363萬公噸；移動污染源藉由補助措施及導入AI智慧判煙系統，111年機車排氣到檢率82.72％，汰除5萬餘輛老舊機車；111年度細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度符合國家空氣品質標準。

5.環境及毒化管理業務：查核毒性及關注化學物質運作場所544件次，辦理毒性及關注化學物質暨食安風險疑慮化學物質宣導說明會6場次。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.資源回收率已達成永續發展中期目標，惟人均垃圾量持續上升及廚餘含量偏高，且巡檢社區未臻周妥與希望資收站數量減少等，有待檢討改善，以有效減少垃圾量及提升資源回收率。（詳乙－128頁）

2.持續監測河川水質及加強污染防治，烏溪流域污染已見下降，惟部分與人體健康有關項目未監測，及部分自來水水質保護區未設監測站暨水管家設置成效有待提升等，允宜檢討改善，以有效改善河川水質。（詳乙－128頁）

3.積極布建空氣品質微型感測器，以維護民眾健康，惟部分民眾陳情地點及工廠密集區域布建密度不足，污染高峰時段未派員稽查及設置地點與傳輸率未臻周妥等，有待檢討精進，以即時發現污染加以稽查裁處，維護空氣品質。（詳乙－130頁）

4.積極辦理機車排氣檢驗及查察未到檢者，到檢率居六都第2，惟老舊高污染機車到檢率偏低，查獲未到檢者未確實通知限期改善及追蹤，民眾註冊簡訊通知率甚低等，允宜研謀改善，以有效管制高污染機車，提升空氣品質。（詳乙－131頁）

5.建立毒性及關注化學物質運作場所監控預警機制，惟間有未釐清運作紀錄異常業者，及毒災聯防組織系統與危害預防及應變計畫公開資料未完整，查核環境用藥產品範圍有待擴大等情事，允宜檢討改善，以維公共安全。（詳乙－132頁）

6.持續辦理事業廢棄物清理流向勾稽作業，以遏止非法棄置行為，惟部分事業未檢具事業廢棄物清理計畫書或已屆期未再取得核准期限，及申報數量與應有存量不符等，有待檢討改善並加強列管。（詳乙－133頁）

（十五）地政業務

111年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.補助已辦竣市地重劃及區段徵收地區增添及養護公共設施核定103項、金額計9億6,384萬餘元。

2.推動區段徵收業務：辦理水湳機場、烏日（前竹地區）、豐富專案、烏日（九德地區）及后里車站東側地區等5個區段徵收。

3.辦理地籍圖重測計畫，計重測28個地段、2萬3千餘筆土地，面積2,997公頃。

4.推動徵收補償費便民服務：建置徵收補償費查詢系統，並提供行動不便或年長者到府發放，及外地工作市民跨縣市申領徵收補償費服務，發放徵收補償費共424件、計7,768萬餘元。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.積極辦理市地重劃及區段徵收開發，達成都市開發目的，惟編列鉅額繳庫預算數仍未全數解繳市庫，補助經費執行率偏低，及部分取得建築物未妥善處理等，亟待研謀改善。（詳乙－142頁）

2.持續推動區段徵收業務，促進都市開發建設，惟部分計畫預算執行率未佳，未按期程標售配餘地及抵價地未完成點交，影響民眾權益等，有待檢討改善。（詳乙－143頁）

3.代辦農地重劃與土地徵收及地籍圖重測等業務，惟部分土地徵收補償費未提存專戶或未退還民眾，及山坡地放領未完成所有權移轉登記案件仍多等，允宜積極辦理，以維護民眾權益。（詳乙－144頁）

4.提供行動支付方便民眾繳納地政規費，惟間有地政事務所保管現金方式未臻周妥及未積極處理應退民眾費用，部分測量案件逾期未辦結等情事，允應檢討改善，以提升為民服務品質。（詳乙－144頁）

（十六）新聞及法制業務

111年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.補助影視產業：補助影視業者拍片取景、住宿補助及影視活動、基地場租補助等計41件。

2.辦理有線電視滿意度調查及公用頻道宣導，提升市民對公益性公用頻道之認知。

3.辦理自治法規審查業務：通過法案件數47件，包括制（訂）定案14件、修正案32件、廢止案1件。

4.提供民眾法律諮詢服務，辦理消費者保護法宣導及受理民眾消費爭議申訴及調解。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.興建中臺灣電影中心，打造影視城市品牌，惟完工驗收後委外營運招商案無人申請，未能開放使用，及未依規定頻率辦理內部設備維護，有待檢討改善。（詳乙－147頁）

2.辦理有線電視業務，惟部分節目內容民眾滿意度不高、業者公益回饋及對弱勢民眾減免費用偏低、機關未善加運用公用頻道宣導政策等，有待檢討改善，以發揮補助經費效益。（詳乙－148頁）

（十七）稅務業務

111年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.辦理房屋稅稽徵及清查：執行房屋稅稅籍清查13萬餘件，增加稅額2億2,782萬餘元。

2.辦理地價稅稽徵及清查：執行地價稅稅籍清查4萬餘件，增加稅額1億9,543萬餘元。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.積極辦理地價稅稅籍清查及釐正，提升稅籍正確性，惟部分土地未依法改課地價稅，亟待檢討加強，以維護租稅公平。（詳乙－149頁）

2.積極運用三維建物模型圖資提升房屋稅稅籍清查效率，獲臺中市政府廉能透明獎優選，惟部分房屋稅籍資料異常，仍待加強辦理，以維護租稅公平。（詳乙－150頁）

以上相關缺失，本處已列管繼續注意各該機關改善情形。

參、政府資產負債之查核

一、整體資產負債表

依臺中市總會計制度規定，整體資產負債表係彙總表達公務機關與特種基金資產、負債情形，及其內部往來沖銷事項【包括應收（付）款項、預收（付）款項、借貸款項、代保管資產及對特種基金投資等】。111年度臺中市總決算整體資產負債表（111年12月31日）係依109年12月30日修正後臺中市總會計制度之規定編製，計列整體資產6,778億7,776萬餘元、整體負債2,440億1,956萬餘元、整體淨資產4,338億5,819萬餘元。茲將臺中市政府原列整體資產負債表科目之主要增減及變化說明如次：

（一）整體資產：111年底6,778億7,776萬餘元，較110年底6,433億4,679萬餘元，增加345億3,096萬餘元，分析如次：

1.「應收款項」科目151億8,617萬餘元，較110年底增加73億8,058萬餘元，主要係臺中市政府財政局中央統籌分配稅款尚未收繳所致。

2.「其他投資」科目378億3,027萬餘元，較110年底增加16億7,985萬餘元，主要係臺中市區段徵收作業基金各開發區增加其他長期投資所致。

3.「土地、建築物及設備」科目5,479億4,949萬餘元，較110年底增加261億7,555萬餘元，主要係臺中市政府經濟發展局取得臺中國際會展中心西側展館用地及臺中市政府水利局辦理臺中市豐原區污水下水道第一期污水處理廠新建工程完工認列房屋建築及設備等所致。

（二）整體負債：111年底2,440億1,956萬餘元，較110年底2,193億7,438萬餘元，增加246億4,518萬餘元，分析如次：

1.「短期債務」科目504億4,274萬餘元，較110年底增加84億7,489萬餘元，主要係臺中市住宅基金及臺中市區段徵收作業基金烏日(前竹地區)區段徵收1年內到期長期借款轉列應付到期長期負債所致。

2.「預收款項」科目53億2,949萬餘元，較110年底增加17億4,303萬餘元，主要係臺中市政府衛生局預收長期照顧十年計畫2.0等補助款及臺中市政府教育局預收我國少子女化對策計畫之育兒津貼達加倍補助經費所致。

3.「其他負債」科目476億3,488萬餘元，較110年底增加186億1,451萬餘元，主要係臺中市區段徵收作業基金認列臺中國際會展中心西側展館用地專案讓售款遞延收入，及臺中市都市更新及都市發展建設基金收繳都市計畫容積移轉之代金待結轉容積代金收入所致。

（三）整體淨資產：上述資產總額減除負債總額後之淨資產4,338億5,819萬餘元，較110年底4,239億7,241萬餘元，增加98億8,578萬餘元，主要原因詳前述整體資產及負債增加之說明。

茲將111年度整體資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

臺中市總決算整體資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 111 年 12 月 31 日 | 110 年 12 月 31 日 | 比較增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 677,877,765 | 643,346,799 | 34,530,965 |
| 流動資產 | 60,403,685 | 53,874,405 | 6,529,279 |
| 現金 | 36,002,892 | 38,880,374 | - 2,877,481 |
| 短期投資 | 2,290,050 | 1,955,050 | 335,000 |
| 應收款項 | 15,186,170 | 7,805,586 | 7,380,584 |
| 存貨 | 371,522 | 35,556 | 335,965 |
| 預付款項 | 6,553,049 | 5,197,838 | 1,355,211 |
| 非流動資產 | 617,474,079 | 589,472,393 | 28,001,686 |
| 押匯貼現、放款、基金 | 103,576 | 99,283 | 4,292 |
| 長期應收款項 | 13,906,020 | 13,854,578 | 51,442 |
| 採權益法之投資 | 1,137,757 | 1,138,253 | - 496 |
| 其他投資 | 37,830,274 | 36,150,423 | 1,679,851 |
| 土地、建築物及設備 | 547,949,497 | 521,773,940 | 26,175,556 |
| 無形資產 | 682,575 | 691,307 | - 8,732 |
| 其他資產 | 15,864,378 | 15,764,605 | 99,773 |
| 資產合計 | 677,877,765 | 643,346,799 | 34,530,965 |
| 負債 | 244,019,569 | 219,374,388 | 24,645,181 |
| 流動負債 | 83,786,238 | 73,705,569 | 10,080,669 |
| 短期債務 | 50,442,742 | 41,967,843 | 8,474,899 |
| 應付款項 | 28,013,997 | 28,151,259 | - 137,261 |
| 預收款項 | 5,329,498 | 3,586,466 | 1,743,031 |
| 非流動負債 | 160,233,330 | 145,668,818 | 14,564,512 |
| 長期債務 | 112,598,445 | 116,648,445 | - 4,050,000 |
| 其他負債 | 47,634,885 | 29,020,373 | 18,614,512 |
| 淨資產 | 433,858,195 | 423,972,411 | 9,885,784 |
| 淨資產 | 433,858,195 | 423,972,411 | 9,885,784 |
| 負債及淨資產合計 | 677,877,765 | 643,346,799 | 34,530,965 |

註：111年12月31日淨資產4,338億5,819萬餘元，含營業基金非控制權益（非屬臺中市政府持股部分）2,164萬餘元。

本處審核111年度臺中市總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）及特別決算以前年度轉入數結果，經修正總決算增列歲入決算應收數6億8,823萬餘元、減列以前年度歲出保留實現數550萬元；修正附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）增列收入(含基金來源)決算數3,558萬餘元、減列基金用途決算數299萬餘元，致臺中市整體淨增列資產6億9,672萬餘元、減列負債3,558萬餘元、淨增列淨資產7億3,230萬餘元，決算審核修正後整體之資產總額為6,785億7,449萬餘元，負債總額2,439億8,398萬餘元，資產負債相抵計列有淨資產4,345億9,050萬餘元。有關修正增減情形，詳列如下表：

臺中市總決算審定後整體資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 合計 | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產部分 | 677,877,765 | 537,260,341 | 242,754,952 | - 102,137,528 |
| 流動資產 | 60,403,685 | 37,080,161 | 80,048,595 | - 56,725,071 |
| 現金 | 36,002,892 | 12,400,380 | 57,988,691 | - 34,386,178 |
| 短期投資 | 2,290,050 | － | 2,290,050 | － |
| 應收款項 | 15,186,170 | 20,396,242 | 17,128,821 | - 22,338,892 |
| 存貨 | 371,522 | － | 371,522 | － |
| 預付款項 | 6,553,049 | 4,283,538 | 2,269,510 | － |
| 非流動資產 | 617,474,079 | 500,180,179 | 162,706,357 | - 45,412,457 |
| 押匯貼現、放款、基金 | 103,576 | － | 103,576 | － |
| 長期應收款項 | 13,906,020 | － | 13,906,020 | － |
| 採權益法之投資 | 1,137,757 | 12,123,406 | － | - 10,985,649 |
| 其他投資 | 37,830,274 | 4,565,487 | 33,264,787 | － |
| 土地、建築物及設備 | 547,949,497 | 481,662,213 | 66,287,283 | － |
| 無形資產 | 682,575 | 424,268 | 258,306 | － |
| 其他資產 | 15,864,378 | 1,404,803 | 48,886,382 | - 34,426,808 |
| 原列資產總額 | 677,877,765 | 537,260,341 | 242,754,952 | - 102,137,528 |
| 本處審核修正決算應調整數 | 696,725 | 727,804 | 2,995 | - 34,073 |
| 調整後資產總額 | 678,574,491 | 537,988,145 | 242,757,947 | - 102,171,601 |
| 負債部分 | 244,019,569 | 175,638,976 | 159,532,472 | - 91,151,879 |
| 流動負債 | 83,786,238 | 37,539,857 | 68,585,274 | - 22,338,892 |
| 短期債務 | 50,442,742 | 9,967,742 | 40,475,000 | － |
| 應付款項 | 28,013,997 | 24,388,867 | 25,964,022 | - 22,338,892 |
| 預收款項 | 5,329,498 | 3,183,247 | 2,146,251 | － |
| 非流動負債 | 160,233,330 | 138,099,118 | 90,947,198 | - 68,812,986 |
| 長期債務 | 112,598,445 | 98,000,000 | 14,598,445 | － |
| 其他負債 | 47,634,885 | 40,099,118 | 76,348,753 | - 68,812,986 |
| 原列負債總額 | 244,019,569 | 175,638,976 | 159,532,472 | - 91,151,879 |
| 本處審核修正決算應調整數 | - 35,583 | － | - 35,583 | － |
| 調整後負債總額 | 243,983,986 | 175,638,976 | 159,496,889 | - 91,151,879 |
| 淨資產部分 | 433,858,195 | 361,621,364 | 83,222,479 | - 10,985,649 |
| 淨資產 | 433,858,195 | 361,621,364 | 83,222,479 | - 10,985,649 |
| 原列淨資產總額 | 433,858,195 | 361,621,364 | 83,222,479 | - 10,985,649 |
| 本處審核修正決算應調整數 | 732,309 | 727,804 | 38,578 | - 34,073 |
| 調整後淨資產總額 | 434,590,505 | 362,349,169 | 83,261,058 | - 11,019,722 |
| 調整後負債及淨資產總額 | 678,574,491 | 537,988,145 | 242,757,947 | - 102,171,601 |

註：1.依臺中市總決算整體資產負債表備註1，內部往來沖銷項目包括：（1）公務機關（公庫）帳列保管特種基金款項、公務機關與特種基金同額帳列應收得（未繳付）之賸餘繳庫及土地價款；（2）公務機關與特種基金帳列採權益法之投資；（3）公務機關財產由特種基金代管部分。

2.本表係按公務機關執行總預算、特別決算以前年度轉入數；特種基金執行附屬單位預算營業及非營業部分等財務狀況編製之。

二、公共債務

臺中市政府編臺中市總決算平衡表列長期借款980億元，包含普通基金非自償性債務920億元及自償性債務60億元；至於債款目錄－長期借款部分，列結欠額1,158億6,089萬餘元(內含長期借款980億元及賒借收入保留數178億6,089萬餘元)，其中依據公共債務法第4條及第5條規定計列政府總預算、特別預算，以及在營業基金、信託基金以外之特種基金所舉借1年以上之非自償性債務，列報截至111年底止，臺中市1年以上非自償性公共債務餘額決算數為1,098億6,089萬餘元，經本處審核結果，修正減列賒借收入保留數7億9,300萬餘元，臺中市1年以上非自償性公共債務餘額決算審定數為1,090億6,789萬餘元（包含實際結欠數920億元及審定賒借收入保留數170億6,789萬餘元），約占行政院主計總處112年2月22日公布之前3年度名目國內生產毛額（GDP）平均數（20兆1,874億餘元）之0.54％，低於公共債務法第5條第3項規定0.91171％之債限。另截至111年底止，臺中市舉借未滿1年公共債務餘額為99億6,774萬餘元（短期借款），約占當年度總預算及特別預算歲出總額之6.13％，亦低於公共債務法第5條第10項規定30％之債限；至非營業特種基金自償性公共債務餘額計394億8,500萬元（未扣除1年內到期部分）。若參考國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，下稱IMF）定義，臺中市公共債務包括前述1年以上非自償性公共債務餘額決算審定數1,090億6,789萬餘元，再加計普通基金自償性債務60億元、未滿1年公共債務餘額99億6,774萬餘元及非營業特種基金自償性公共債務餘額394億8,500萬元，合計為1,645億2,063萬餘元（表1）。

表1  截至111年底止臺中市政府舉借債務餘額情形

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 合 計 | 普通基金債務餘額 |  |  | 非營業特種基金債務餘額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1年以上 |  | 未滿 1年 | 1年以上 |  | 未滿 1年 |
|  |  | 自償 | 非自償 |  | 自償 | 非自償 |  |
| 合 計 （占GDP比率） | 164,520,638 （0.81％） | 6,000,000 | 109,067,895 | 9,967,742 | 39,485,000 | － | － |
| （一）按公共債務法規定計算之債務餘額 （占前3年度GDP平均數比率） | 109,067,895 （0.54％） | － | 109,067,895 | － | － | － | － |
| （二）參考IMF定義之債務餘額再加計： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.普通基金舉借債務餘額 | 6,000,000 | 6,000,000 | － | － | － | － | － |
| 2.未滿1年短期借款 | 9,967,742 | － | － | 9,967,742 | － | － | － |
| 3.非營業特種基金舉借債務餘額 | 39,485,000 | － | － | － | 39,485,000 | － | － |

註：1.本表數據為審定數，1年以上非自償性債務餘額1,090億6,789萬餘元，包括實現數920億元、保留數170億6,789萬餘元。

2.行政院主計總處112年2月22日公布之111年度GDP及前3年度GDP之平均數為22兆7,064億餘元、20兆1,874億餘元。

三、未來或有給付責任及調度款等款項

IMF於其2014年政府財政統計手冊（GFSM）定義，政府債務不包括市營事業負債、社會保險給付義務等在內，政府保證及或有負債亦不計入政府債務，僅於財務報表附註揭露。至於各界關注之政府未來或有給付責任事項，依111年度臺中市總決算總說明，預估未來將支付大額支出或潛在可能產生重大財務負擔之支出為1,149億7,774萬餘元，較110年度減少20億3,348萬餘元（表2）。上述事項，或屬政府未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，與公共債務法管制政府融資行為所舉借之債務不同，逐項說明如下列。另截至111年底止，市庫分別向特種基金調度255億5,493萬餘元、向各機關專戶調度9億7,298萬餘元，共計265億2,791萬餘元（不含已調度納入集中支付之地方教育發展基金金額88億3,124萬餘元）。

表2　臺中市政府未來或有給付責任及增減情形

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 111年度 | 110年度 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | 原因 |
| 合 計 | 114,977,745 | 117,011,227 | - 2,033,482 |  |
| （一）舊制教育人員退休金 | 85,030,021 | 85,447,856 | - 417,834 | 重新辦理精算及編列預算支付。 |
| （二）舊制公務人員退休金 | 27,396,605 | 28,624,291 | - 1,227,686 | 重新辦理精算及編列預算支付。 |
| （三）臺中市實施平均地權基金地價款 | 1,733,063 | 1,834,063 | - 101,000 | 編列預算償付。 |
| （四）臺灣銀行代墊退休金優惠存款差額利息 | 717,430 | 827,430 | - 110,000 | 編列預算償付。 |
| （五）補助私立學校退休撫卹資遣經費餘額不足數 | 18,141 | 87,274 | - 69,133 | 依據財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會財務報告辦理及編列預算支付。 |
| （六）國有土地有償撥用地價款 | 61,118 | 81,118 | - 20,000 | 編列預算支付。 |
| （七）交通部臺灣鐵路管理局土地及建築物價購款 | － | 34,080 | - 34,080 | 已依權責基礎同時增列土地、房屋建築及設備、其他應付款。 |
| （八）臺中市快捷巴士（BRT）藍線CL03標機電系統工程仲裁結果待付款 | － | 50,876 | - 50,876 | 編列預算償付。 |
| （九）內政部營建署國民住宅土地及建築物價購款 | 10,645 | 12,774 | - 2,129 | 編列預算支付。 |
| （十）農地重劃區專戶購地價款 | 10,720 | 11,463 | - 742 | 編列預算支付。 |

資料來源：摘自110及111年度臺中市總決算及各機關單位決算資料。

（一）依據教育部委託精算報告，以110年12月31日為基準日，估算未來30年（111至140年）臺中市政府應負擔之舊制教育人員退休金約900億8,300萬元，扣除111年度已支付數50億5,297萬餘元後，未來29年應負擔約為850億3,002萬餘元。

（二）依據銓敘部委託精算報告，以110年12月31日為基準日，估算未來30年（111至140年）臺中市政府應負擔之舊制公務人員退休金約298億9,500萬元，扣除111年度已支付數24億9,839萬餘元後，未來29年應負擔約為273億9,660萬餘元。

（三）臺中市政府建設局、臺中市政府運動局及臺中市文化資產處積欠實施平均地權基金土地價款17億3,306萬餘元。

（四）積欠臺灣銀行代墊公教人員退休金優惠存款利息差額7億1,743萬元。

（五）臺中市政府教育局補助私立學校退休撫卹資遣經費餘額不足數1,814萬餘元。

（六）臺中市政府地政局有償撥用東區旱溪段151地號等23筆國有土地，經行政院同意分期繳納，尚積欠6,111萬餘元。

（七）臺中市北區區公所價購光大國宅作為文莊里活動中心，尚積欠371萬餘元；西屯區公所價購華美國宅作為何明里活動中心，尚積欠693萬餘元。

（八）臺中市大甲區公所價購西春泉農地重劃區抵費地，其中作為龍泉里活動中心尚積欠590萬餘元；作為西岐里里民運動場用地，尚積欠481萬餘元。

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出

111年度臺中市總決算「因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表」所列事項計5項，詳如下列：

（一）火金姑（相對保證）臺中市政府幸福小幫手貸款信用保證專案契約（1項）：臺中市政府為繁榮臺中市經濟，協助中小企業發展，與財團法人中小企業信用保證基金（下稱信保基金）以共同提供信用保證方式，簽訂「火金姑（相對保證）臺中市政府幸福小幫手貸款」信用保證專案契約，信用保證融資總金額以專款及相對資金之10倍為限，貸款履行保證責任之負擔為1億元，其中臺中市政府負擔40％，信保基金負擔60％。截至111年底止，臺中市政府經濟發展局已撥付保證專款4,000萬元，計畫執行已支用保證專款718萬餘元，其中屬經濟發展局支出部分計287萬餘元。

（二）垃圾資源回收（焚化）廠委託操作管理服務契約、興建營運移轉案及外埔堆肥廠整建營運移轉案（4項）：臺中市政府環境保護局承負達和環保服務股份有限公司履行臺中市文山資源回收（焚化）廠委託操作管理計畫契約、信鼎技術服務股份有限公司履行臺中市后里資源回收（焚化）廠委託操作管理服務計畫契約、倫鼎股份有限公司履行臺中市（原臺中縣）烏日BOT垃圾資源回收廠興建及營運工作契約，及禾山林綠能股份有限公司履行臺中市外埔堆肥廠（綠能生態園區）整建營運移轉案契約等，契約保證交付量不足之操作維護或處理費之給付責任，未來會計年度每年保證金額分別為1億4,813萬餘元、1億3,855萬餘元、3,681萬餘元及2,400萬元。截至111年底止，未發生交付量不足之情事，故無實際保證支出金額。

茲將年來本處審核資產負債所提審核意見，摘其要者列述如次：

一、公共債務未償餘額上升，及向特種基金與專戶調度金額持續攀升，鑑於前瞻基礎建設計畫須編列地方自籌款，營建成本及借款利率大幅上升，未來財政負擔更加沉重，亟待妥善管控債務，確保財政長期穩健：臺中市截至111年底止，1年以上公共債務未償餘額決算審定數為1,090億6,789萬餘元（包含保留數170億6,789萬餘元），未滿1年公共債務未償餘額99億6,774萬餘元，合計1,190億3,563萬餘元，較110年底增加14億284萬餘元，約1.19％；111年度經中央考核「年度債務管理績效」1項評列85.7分，居六都第5。經查臺中市政府公共債務管理情形，核有：（一）截至111年底止，公共債務未償餘額決算合計數1,190億3,563萬餘元，若參考國際貨幣基金組織（IMF）定義，再加計普通基金自償性債務60億元及非營業特種基金自償性債務餘額394億8,500萬元，合計1,645億2,063萬餘元；另尚有未列入公共債務法債限規範之未來或有給付責任事項計1,149億7,774萬餘元，及調度納入集中支付之各特種基金與機關專戶餘額265億2,791萬餘元（不含已納入集中支付之臺中市地方教育發展基金餘額88億3,124萬餘元）；又截至111年底止，獲中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算核定須地方自籌款18億8,153萬餘元仍須以後年度籌措財源支應；另外規劃中重大公共建設如捷運路線、臺灣智慧營運塔等興建期程遲延，營建成本大幅上漲，加重未來財政負擔。為免公共債務未償餘額影響長期財政穩健，允應加強辦理開源節流措施，強化財政紀律，妥善管控債務，以確保財政永續穩健；（二）近3年度（109至111年度）債務餘額實際結欠數（不含非營業特種基金舉借債務），自109年底之1,153億1,405萬餘元，下降至111年底之1,079億6,774萬餘元，鑑於中央銀行自111年來至112年3月已多次調升政策利率，市場借款利率隨之調升，債務利息將大幅增加，亟待研謀靈活財務資金調度善策，以降低債務利息支出等情事，尚待檢討改善。（詳乙－27頁）

二、持續辦理被占用房地清理作業，被占用房屋已大幅減少，維護公產權益，惟被占用土地面積增加，部分被占用經7年未查明占用人，部分職務宿舍或閒置或低度利用等，有待檢討改善，以提升公產使用效益：臺中市政府截至111年底止經管公務用、公共用及非公用房地被占用土地面積計31萬4千3百餘平方公尺，較110年底增加2千6百餘平方公尺（0.86％），主要係積極清查新發現占用所致，帳面價值為4億3,569萬餘元；房屋部分則減少177平方公尺（42.22％）。經查公有房地經營管理情形，核有：（一）公有房屋被占用件數已見減少，惟仍有新增被占用公有土地，被占用面積增加，允宜督促各管理機關加強巡查及清理收回作業；（二）部分市有土地上存有私人建築物及果樹已逾7年仍未查明占用人追溯收取使用補償金；（三）部分職務宿舍或閒置或低度利用，最長達2年餘，允應研謀提升使用效能；（四）部分市有非公用土地出借已4年餘，與臺中市市有財產管理自治條例規定不合等情事，仍待檢討改善。（詳乙－29頁）

三、持續辦理公園綠地維護管理業務，提升都市綠色環境，惟部分公園步道損壞未改善，承商未確實履約及監督管理作業未周密等，亟待檢討改善，加強巡查作業，以提供民眾優質公園綠地環境：臺中市政府建設局截至111年底止權管已開闢公園綠地面積735公頃，較110年底增加49公頃，公園及綠地各增加22、27公頃，該局及養護工程處持續辦理新闢公園綠地，提高公園綠地綠覆率，111年度編列預算計12億1,084萬元，辦理公園綠地等維護管理業務，決算數11億8,356萬餘元，以提供市民友善步行、宜居之綠色生活環境。經查執行情形，核有：（一）部分委託區公所管理之公園步道損壞未改善，影響民眾安全；（二）委外辦理公園、綠地、園道等綠美化養護工作，惟未確實監督承商執行養護作業，致遭民眾反映雜草叢生情形；（三）維護廠商每月事前提送預計養護及巡查工作排程表供審查，惟部分綠地範圍未納入工作排程，有待加強監督管理；（四）承商提送不同月份核銷維護費用，部分施工照片內容雷同，允應加強審核作業等情事，亟待檢討改善。（詳乙－52頁）

四、持續推動社會住宅興建工程，以落實居住正義，惟規劃設計及履約管理作業間有缺失，有待檢討改善，並妥為規劃後續管理維護量能：臺中市政府都市發展局為落實居住正義，持續推動社會住宅興建工程，並提供優惠租金價格，以協助青年等族群解決居住問題，達成幸福宜居城市願景，截至112年5月底止，已興建完成7處社會住宅，提供社會住宅2,211戶予供符合資格之民眾居住；另正在施工中者10處，預計於114年全部完工，再提供3,390戶社會住宅，合計5,601戶。經查執行情形，核有：（一）臺中市社會住宅已陸續完工，協助青年等族群解決居住不易問題，鑑於後續將有大量社會住宅陸續興建完成，允宜及早評估成立專責法人或機構協助辦理社會住宅管理維護業務，以強化社會住宅管理維護量能，減少公務人力負擔；（二）部分工程重複編列鋼筋損耗，及溢計模板與混凝土損耗數量；（三）變更設計新增土石方運送項目，單價分析表編列土石方流向管制費用，核與招標文件規定不合；（四）變更設計新增瓦斯工程項目，外管線部分由瓦斯公司辦理，允宜檢討相關規劃設計監造費用；（五）得標廠商尚未履行投標承諾回饋事項等情事，仍待檢討改善。（詳乙－70頁）

五、創新推動外埔堆肥處理廠綠能生態園區，促進民間參與公共建設，惟事前規劃未周妥，造成政府重大財務負擔，及附屬設施已超逾契約期程多年仍無法發電營運，未達成預期目標，亟待檢討改善，妥為處理：前臺中縣外埔鄉公所於97年停止外埔堆肥處理廠營運後，廠區長期閒置，影響在地發展，臺中市政府環境保護局為落實循環經濟，規劃將該堆肥處理廠以促進民間參與公共建設法ROT（整建－營運－移轉）方式，轉型為綠能生態園區，由民間自行規劃提案，政府提供土地，引進新的廚餘處理技術及首創採用稻稈氣化發電，期成為全國最大綠能及廚餘發電廠，106年8月與ROT廠商簽約，ROT廠商依契約規定應建置每年廚餘處理量5萬4千公噸之厭氧發酵設備（下稱本業設施），及每年稻稈處理量5萬公噸之氣化設備（下稱附屬設施）；本業設施已於108年7月9日正式營運，惟附屬設施迄至111年底止，已超逾契約規定107年8月底前營運期限多年，仍無法發電營運。經查執行情形，核有：（一）未妥為評估由政府負責去化廚餘處理後之副產品財務負擔，亦未妥為規範契約雙方相關權利義務，即公告招商由政府負責處理去化所有副產品，肇致實際運轉後之沼渣沼液產出與進場廚餘重量比超出環境保護局事前預估值，及ROT廠商設施仍排出可發酵之有機物雜質，均加重市政府後端處理副產品之費用負擔；（二）未妥為評估交付稻稈保證量之風險，後續試收交付量僅為保證量2％，致ROT廠商提出終止附屬設施契約，肇致未能達成原預期減少農民露天燃燒稻稈之問題，及以稻稈作為燃料氣化發電之效益等情事，亟待檢討改善。（詳乙－133頁）

六、設置兒童運動中心委外營運，提供兒童專屬運動場域，惟間有未依規定投保足額保險，財產管理及營運廠商服務品質未周妥，影響使用人權益等情事，有待加強檢討改善，以提供兒童安全優質之活動場域：臺中市政府運動局為提供兒童專屬運動場域及辦理兒童課程推廣活動，提升兒童福祉，截至111年底止，已設置沙鹿、北屯東峰及西大墩公園節能減碳館暨兒童運動中心（下稱西大墩兒童運動中心）等3個兒童運動中心，均委外營運。109至111年度合計編列預算4,377萬餘元，辦理兒童專用運動場域管理維護工作，截至111年底止，執行數4,259萬餘元。經查執行情形，核有：（一）沙鹿兒童運動中心營運廠商未依契約規定投保足額火災保險；（二）北屯東峰兒童運動中心招商決標後未簽訂契約即與營運廠商辦理點交開始營運，未能明確雙方權益義務；（三）西大墩兒童運動中心設施設備及增建工程完工驗收後未依規定登錄財產帳；（四）西大墩兒童運動中心自111年11月委外開始營運起，間有民眾反映管理不善，營運廠商未即時回應改善，未能發揮應有效益等情事，有待檢討改進。（詳乙－160頁）

以上，政府資產負債管理之相關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本處已列管繼續注意其改善成效。

肆、營業基金決算之審核

| 表1 111年度營運計畫執行情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 營業基金 單位數 | 營運計畫項數 | 未達預計 目標項數 | 已達預計 目標項數 |
| 合計 | 2 | 2 | 2 | － |
| 交通局 | 1 | 1 | 1 | － |
| 農業局 | 1 | 1 | 1 | － |

111年度附屬單位決算及綜計表營業部分，計列附屬單位決算2個單位，其營業收支經本處審核結果，審定總收入3億2,868萬餘元，總支出9億1,780萬餘元（含所得稅費用56萬餘元），收支相抵，淨損為5億8,911萬餘元（圖1），較預算減損1億4,109萬餘元，約19.32％，主要係臺中捷運股份有限公司員額未補實，及針對車站與機廠進行相關節能措施，營運成本及管理費用較預計減少所致。營運計畫有2項，實施結果，均未達預計目標（表1），其中臺中捷運股份有限公司營運因受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，致實際運量較預計減少；豐原農產品股份有限公司因受疫情及天候異常影響，致實際交易量較預計減少。固定資產之建設改良擴充計畫，111年度決算支用數1,002萬餘元，較可用預算數減少6,360萬餘元，約86.38％，主要係豐原果菜批發市場工程增建及冷藏設施建置計畫尚在辦理中所致。

上述2家市營事業，除配合政策執行任務因素外，經以預算盈虧達成情形作為評比標準，均已達預算目標。另本處依決算法第23條規定審核各事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、捷運綠線營運量已大幅上升，年度虧損微幅縮減，惟基層人員離職人數增加，及緊急事件情境應變演練項目未臻周全等，亟待檢討改善，以提供民眾安全可靠捷運服務，並提升營運量：臺中市政府為妥善管理營運臺中市捷運路線，設置營業基金臺中捷運股份有限公司，提供民眾安全、可靠、舒適、便捷的捷運服務，截至111年底止，營運路線僅1條（臺中捷運烏日文心北屯線，下稱捷運綠線），全長16.71公里，設有18座車站，自110年4月25日起正式營運，惟因受到新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，110年度營運量僅418萬餘人次，111年度上升至932萬餘人次，雖較預計減少1,056萬餘人次，約53.10％，但營運量已較110年度增加1.23倍。該公司111年度決算本期淨損審定數5億9,137萬餘元，較預算數7億3,163萬餘元，減損1億4,026萬餘元，約19.17％，截至111年底止，累積虧損已達20億8,680萬餘元，占資本額30億元之69.56％。另分析該公司人員離職情形，111年度離職人數計103人，較110年度71人增加32人，約45.07％，以維修技術人員人數最多，且呈上升趨勢。經查捷運綠線營運管理情形，核有：（一）基層人員薪資水準與同業相比偏低，不具競爭力，造成基層維修技術人員離職人數上升，雖公開招考惟報名人數逐年下降，為確保捷運行車安全，允宜妥為通盤檢討薪資待遇，以提升吸引力，避免人才持續外流，影響捷運維修及行駛安全；（二）雖已訂有災害防救業務計畫並執行演練，惟緊急事件情境應變演練項目內容未臻周全，按緊急事件發生時地無法預測，允宜加強人員平時訓練，強化緊急事件意識與應變處理能力，維護行車安全；（三）捷運綠線實際運量較預估落差甚大，允應加強研謀強化捷運各站與其他大眾運輸轉乘之連結性與方便性，以提升各捷運站旅運人次；（四）醫院接駁車資訊未整合公告於該公司官網，不利民眾查詢利用捷運轉乘就醫；（五）委外辦理橋梁定期安全檢查，惟內部取得橋梁檢測證書人員不多，且內部檢測評估方式未與中央推動之「D.E.R.U.（劣化程度D、劣化範圍E、影響程度R、維修急迫性U）」制度接軌，允宜加強派員參與橋梁安全檢測訓練，並研謀調整評估制度之可行性，以強化自我橋梁檢測能力，確保捷運通行安全等待改善事項。（詳乙－61頁）

二、透過農產品批發市場提供農民銷售管道調節產銷，惟電子拍賣比率偏低，未按蔬果交易量辦理農藥殘留檢驗，及部分承銷人仍以現金繳納管理費等，允應檢討改善，以提升交易透明度，並保障市民吃得安心：豐原農產品股份有限公司依據農產品市場交易法規定設立農產品批發市場，規劃蔬菜區、青果區、拍賣議價區等，以調節農產品產銷供需，促進公平交易；111年度果菜實際交易量44,564公噸，較預計減少14,295公噸，約24.29％，主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及天候異常影響所致。經查豐原農產品批發市場管理情形，核有：（一）積極推動蔬果電子拍賣交易，近4年度（108至111年度）電子拍賣交易量已逐年成長，惟111年度尚有9成交易量係採人工議價，允宜研謀提升電子拍賣交易比率，以即時呈現交易價格；（二）批發市場內未公告當日農產品交易價格及數量，交易資訊透明度尚待提升；（三）部分甲種承銷人未依規定開立金融帳戶扣繳管理費，徒增現金存管及收到假鈔風險；（四）議價區果菜交易量達拍賣區10倍，惟農藥殘留抽驗件數僅為6分之1；（五）未對部分交易量較大之承銷人辦理農藥殘留抽驗，抽驗選樣作業有待加強等待改善事項。（詳乙－80頁）

以上，各營業基金經營待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本處已列管繼續注意其改善成效。

伍、非營業特種基金決算之審核

111年度附屬單位決算及綜計表非營業部分，計列附屬單位決算20個單位，審核結果，綜計修正增列收入（含基金來源）3,558萬餘元、減列基金用途299萬餘元，審定總收入（含基金來源）688億9,263萬餘元，總支出（含基金用途）672億6,036萬餘元，賸餘16億3,226萬餘元，較預算賸餘75億4,751萬餘元，減少59億1,524萬餘元，約78.37％，其中：一、作業基金11個單位（含31個分預算），綜計修正增列收入3,407萬餘元（係增列臺中市實施平均地權基金之其他業務外收入），審定總收入41億2,629萬餘元，總支出39億7,041萬餘元，賸餘1億5,587萬餘元，較預算賸餘88億6,748萬餘元，減少87億1,161萬餘元，約98.24％（圖1），主要係臺中市實施平均地權基金捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收未辦理配餘地標售，業務收入較預計減少所致。111年度短絀之基金有4個單位，共計短絀10億5,576萬餘元；其餘7個單位均有賸餘，共計賸餘12億1,163萬餘元。二、特別收入基金9個單位（含350個分預算），綜計修正增列來源151萬餘元，減列用途299萬餘元（係減列產業發展基金溢列之產業發展計畫支出），審定基金來源647億6,634萬餘元，基金用途632億8,994萬餘元，賸餘14億7,639萬餘元，與預算短絀13億1,997萬餘元，相距27億9,637萬餘元（圖2），主要係臺中市地方教育發展基金政府計畫型補助收入實際數較預計增加所致。111年度短絀之基金有2個單位，共計短絀369萬餘元；其餘7個單位均有賸餘，共計賸餘14億8,008萬餘元。

| 表1 111年度臺中市作業基金本期餘絀預算執行排名 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名稱 | 預算數 | 審定數 | 增減數 | 增減比率 |
| 賸餘較預算數增加前3名 |  |  |  |  |
| 1.臺中市都市更新及都市發展建設基金 | - 205,055 | 147,674 | 352,729 | -- |
| 2.臺中市公有停車場基金 | 726,161 | 931,210 | 205,049 | 28.24 |
| ＊3.臺中市政府衛生局醫療作業基金 | 9,928 | 11,261 | 1,333 | 13.43 |
| 短絀較預算數增加者 |  |  |  |  |
| 1.臺中市實施平均地權基金 | 8,622,289 | - 766,325 | - 9,388,614 | -- |
| ＊2.臺中市東區衛生所醫療作業基金 | 117 | - 125 | - 242 | -- |
| 註：1.表列註記＊之基金為分預算單位。 2.表列賸餘較預算數增加前3名之基金，其評比標準係以主要營運計畫執行率已達8成以上者為限，俾免納列因營運計畫執行率欠佳致本期賸餘較預算增加之基金。 |  |  |  |  |

| 表1 107年度臺中市作業基金本期餘絀預算執行排名情形表 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名稱 | 預算數 | 審定數 | 增減數 | 增減比率 |
| 賸餘較預算數增加前3名 |  |  |  |  |
| 1.臺中市公有停車場基金 | 492 | 623 | 130 | 26.52 |
| 2.臺中市區段徵收作業基金 | 2 | 36 | 34 | 1,438.82 |
| 3.臺中市醫療作業基金 | 21 | 27 | 5 | 24.58 |
| 短絀較預算數增加 |  |  |  |  |
| 臺中市工業區開發管理基金 | - 106 | - 142 | - 35 | 32.97 |
| 註：1.表列賸餘較預算數增加前3名之基金，其評比標準係以主要營運計畫執行率已達8成以上者為限，俾免納列因營運計畫執行率欠佳致本期賸餘較預算增加之基金。 2.資料來源：整理自臺中市地方總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)參考資料。 |  |  |  |  |

上述20個非營業特種基金111年度總收支（含基金來源、用途）規模達1,361億5,300萬餘元，作業基金與特別收入基金因屬性各有不同，爰分就基金特性擇選不同之評比標準予以評核，其中作業基金係以預算餘絀及主要營運計畫達成情形作為評比標準，經就臺中市醫療作業基金下設之31個分預算單位，連同10個未設分預算之作業基金，共計41個單位予以評核結果，主要營運計畫執行率已達8成以上，且賸餘較預算數增加之前3名，分別為臺中市都市更新及都市發展建設基金、臺中市公有停車場基金及臺中市政府衛生局醫療作業基金；短絀較預算數增加者，分別為臺中市實施平均地權基金及臺中市東區衛生所醫療作業基金（表1）。

至特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作為評比標準，經就臺中市地方教育發展基金下設之350個分預算單位，連同8個未設分預算之特別收入基金，共計358個單位予以評核結果，111年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途執行率較高之前3名，分別為臺中市立東華國民中學、臺中市石岡區石岡國民小學及臺中市立烏日幼兒園；基金用途執行率較低之前3名，分別為臺中市龍井區龍海國民小學、臺中市南區樹德國民小學及臺中市梧棲區梧南國民小學（表2）。

| 表2 111年度臺中市特別收入基金用途執行率排名 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基金名稱 | 基金用途 |  |  |
|  | 預算數 | 審定數 | 執行率 |
| 基金用途執行率較高前3名 |  |  |  |
| 1.臺中市立東華國民中學 | 49,793 | 49,765 | 99.95 |
| 2.臺中市石岡區石岡國民小學 | 58,453 | 58,359 | 99.84 |
| 3.臺中市立烏日幼兒園 | 27,553 | 27,323 | 99.17 |
| 基金用途執行率較低前3名 |  |  |  |
| 1.臺中市龍井區龍海國民小學 | 174,293 | 68,180 | 39.12 |
| 2.臺中市南區樹德國民小學 | 10,623 | 7,001 | 65.91 |
| 3.臺中市梧棲區梧南國民小學 | 66,273 | 47,605 | 71.83 |
| 註：1.表列基金為分預算單位。 2.表列基金用途執行率較高之前3名基金，其評比標準係以111年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途審定數不超過預算數者為限。 |  |  |  |

| 表3 111年度臺中市非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 基金數 | 營運（業務）計畫項數 | 未達預計目標項數 |  | 已達預計 目標項數 |
|  |  |  | 未執行 計畫項數 | 較預計目標減少項數 |  |
| 合計 | 20 | 80 | 3 | 37 | 40 |
| 人事處 | 1 | 1 | － | 1 | － |
| 教育局 | 1 | 9 | － | 1 | 8 |
| 經濟發展局 | 2 | 8 | － | 7 | 1 |
| 建設局 | 1 | 4 | － | 3 | 1 |
| 交通局 | 2 | 11 | 2 | 2 | 7 |
| 都市發展局 | 2 | 2 | － | 2 | － |
| 農業局 | 2 | 6 | － | 5 | 1 |
| 社會局 | 1 | 3 | － | 3 | － |
| 勞工局 | 2 | 5 | － | 5 | － |
| 衛生局 | 1 | 4 | － | 2 | 2 |
| 環境保護局 | 1 | 4 | － | 4 | － |
| 地政局 | 4 | 23 | 1 | 2 | 20 |

註：111年度未執行之營運計畫3項如次：

1.臺中市軌道建設發展基金之銷貨收入3億2,937萬餘元，因捷運文華高中站土地開發分回之公有不動產尚未標售，致未執行。

2.臺中市軌道建設發展基金之銷貨成本1億2,401萬餘元，因捷運文華高中站土地開發分回之公有不動產尚未標售，致未執行。

3.臺中市實施平均地權基金之修造收入41,560平方公尺，因捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收未辦理配餘地標售，致未執行。

另111年度各基金所列主要營運（業務）計畫計有80項（表3），執行結果，已達預計目標者40項，50.00％；未達預計目標者40項，50.00％，其中銷貨收入等5項計畫之執行率未及3成或全數未執行（表4），已影響各該基金設立目的之達成。

表4　111年度臺中市非營業特種基金執行率未及3成之營運（業務）計畫項目

| 營運(業務)計畫項目 | 辦理之基金 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 計畫執 行率％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.銷貨收入 | 臺中市軌道建設發展基金 | 千元 | 329,374 | － | 未執行 |
| 2.銷貨成本 | 臺中市軌道建設發展基金 | 千元 | 124,015 | － | 未執行 |
| 3.修造收入 | 臺中市實施平均地權基金 | 平方 公尺 | 41,560 | － | 未執行 |
| 4.擴大神岡都市計畫－產業園區申請設置案 | 臺中市工業區開發管理基金 | 千元 | 35,646 | 5,401 | 15.15 |
| 5.精密機械科技創新園區三期產業園區申請設置 | 臺中市工業區開發管理基金 | 千元 | 12,300 | 3,105 | 25.25 |

註：本表係按計畫執行率由最低至最高之順序排列。

本處依決算法第23條規定審核各基金之事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、未登記工廠納管家數居全臺之冠，惟部分案件審查未臻嚴謹，或經查處與停止供水供電後仍違法營業等，有待研謀改善，以落實工廠管理輔導：臺中市政府為保障民眾安全及安寧，防止環境污染，依工廠管理輔導法積極推動「特定工廠登記」制度並輔導未登記工廠申請納管，截至111年底止，納管既有低污染未登記工廠計8,290家，居全臺第一，約25.41％，並於111年度臺中市產業發展基金編列預算1,710萬餘元辦理未登記工廠管理輔導計畫，實現數2,422萬餘元。經查執行情形，核有：（一）部分核准納管之未登記工廠位於農產業群聚地區，涉與規定不符；（二）部分申請納管之未登記工廠經撤案、駁回或核准後註銷，涉有持續營業，且查無裁處紀錄；（三）部分既有未登記工廠未於規定期限前申請納管及新增未登記工廠，未積極查處；（四）遭勒令停工處分之未登記工廠違規行為仍持續存在，未積極查處；（五）經依法執行停止供水、供電之未登記工廠，疑有擅自接電及違法轉接電之情事；（六）已核准農業用電之農業用地經判定為違規使用，未依法恢復原狀等待改善情事。（詳乙－16）

二、實施路邊停車地磁感應設備系統，以利收費管理，惟間有繳費不便民及溢收停車費，停車格位劃設及月票發售數量未周妥等情事，亟待研謀改善，以滿足民眾停車位需求：臺中市政府為推動興建公共停車場、改善停車設施及獎助民間投資興建公共停車場，設立臺中市公有停車場基金，截至111年底止，臺中市設置路邊停車格位，分別為大型車69格位、小型車50,546格位、機車100,659格位，合計151,274格位，包括收費52,573格位、未收費98,701格位。經查路邊停車位管理情形，核有：（一）實施路邊停車地磁感應設備系統，掌握車輛停車狀態，並結合新式停車繳費單提供多元繳費方式，惟民眾持新式繳費單於超商繳費，須持手機掃描單據始出現繳費頁面，或須使用超商機器列印繳費單，未盡便民，頻生客訴；（二）透過地磁感應設備自動偵測車輛停放時間，惟間有設備偵測異常，致溢收停車費用；（三）建置臺中市停車設施地理資訊暨即時傳輸系統，惟部分新劃設停車格位未於系統內建立圖資，系統資料未完整；（四）部分道路單側已劃設收費停車格位，惟另側開放民眾隨意停車，致收費格位使用率不高，並影響交通安全；（五）臺中市小客車登記數自101年底之81萬餘輛，逐年增至111年底之99萬餘輛，公共停車位需求大幅上升，惟路邊停車月票發售每月平均張數占路邊收費停車格位數高達6成，且部分停車位遭月票車久占，影響其他民眾停車權益等待改善事項。（詳乙－64頁）

三、辦理臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫，提升市民福利，惟交通違規件數及違規態樣上升，未積極辦理復康巴士報廢及拍賣等，亟待檢討改善，以提升服務品質及交通安全：臺中市政府社會局為提供身心障礙者無障礙交通工具，滿足就醫復健需求，於臺中市公益彩券盈餘分配基金編列預算辦理臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫，將臺中市29個行政區劃分為5個服務區，分別委託廠商營運，辦理交通服務、車輛管理與維護等作業，111年度復康巴士預計服務86萬餘趟次，實際服務79萬餘趟次，達成率91.96％。經查執行情形，核有：（一）復康巴士交通違規件數與違規態樣上升，110及111年度違規件數均逾100件，以第四、五區較多，及超速與闖紅燈較多，影響乘客安全，亟待督導廠商加強管理；（二）臺中市政府社會局列管復康巴士交通違規案件，間有疏漏臺中市交通事件裁決處已裁罰案件，管理機制有待加強，以有效控管復康巴士服務品質；（三）復康巴士行駛里程數已達汰換標準惟未報廢，影響乘客安全，或已報廢繳銷車牌者未積極拍賣，徒增管理及影響拍賣價格；（四）各區復康巴士維修保養查核比率顯有落差，亟待加強辦理，以強化車輛管理及提升使用效益等待改善事項。（詳乙－95頁）

四、積極辦理機車排氣檢驗及查察未到檢者，到檢率居六都第2，惟老舊高污染機車到檢率偏低，查獲未到檢者未確實通知限期改善及追蹤，民眾註冊簡訊通知率甚低等，允宜研謀改善，以有效管制高污染機車，提升空氣品質：臺中市政府環境保護局為持續管制及鼓勵民眾汰換高污染車輛，於臺中市環境保護基金111年度空氣污染防制計畫項下，編列預算2億4,042萬餘元辦理移動污染源管制，執行結果，決算數1億7,464萬餘元。經查執行情形，核有：（一）111年度機車排氣到檢率82.72％，已達成行政院環境保護署所定臺中市82.22％之目標值，居六都第2，惟二行程機車到檢率不到4成，及老舊機車淘汰5萬餘輛，僅為環保署目標值5成餘，有待研謀有效措施；（二）運用人工智慧車牌影像自動辨識系統查察未到檢機車仍行駛道路情形，惟部分點位查獲數量偏低，成效有待檢討；（三）部分已查獲未到檢機車仍行駛道路未確實通知車主陳述意見及限期改善；部分已通知限期改善未確實追蹤改善情形；（四）已建置機車排氣檢驗E化簡訊通知系統發送到檢通知，惟民眾登錄註冊比率僅0.73％，有待積極推廣民眾註冊等待改善事項。（詳乙－131頁）

以上，各非營業特種基金營運效能之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本處已列管繼續注意其改善成效。

陸、決算審核綜合成果

111年度臺中市總決算暨附屬單位決算及綜計表，經本處審核結果，計編具總決算審核報告及參考資料，茲就財務審計、績效審計及稽察違失之成果，摘其要者，綜合分述如次：

- 財務審計成果

（一）審核決算情形

1.臺中市總決算審核結果，歲入決算（含以前年度）經修正淨增列6億4,746萬餘元（增列6億8,823萬餘元、減列4,076萬餘元），歲出決算（含以前年度）經修正淨減列1億4,006萬餘元（增列550萬元、減列1億4,556萬餘元）。

2.非營業特種基金決算審核結果，綜計修正增列收入（含基金來源）3,558萬餘元，減列支出（含基金用途）299萬餘元。

（二）審核稅捐稽徵事務情形

審核稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，發現核課不符，通知該管稽徵機關查明依法處理，111年度補徵稅款3,244萬餘元。

（三）稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定，或設計疏失、估驗不實、監造不周及施工不符等情形，通知各該機關查明並依法或依約處理，111年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計810萬餘元。

- 績效審計成果

（一）增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以供政府作為決定下年度施政方針之參考。本處對臺中市政府所提建議意見計有9項（詳乙－3頁），分述如次：

1.積極推動各項市政業務，歲入歲出相抵產生賸餘，惟仍保留鉅額非營業特種基金賸餘繳庫數，及專案保留與以前年度應收（付）保留款未結清金額仍高，允宜妥為編列基金賸餘繳庫預算並積極實現保留數，及強化預算編列及執行能力，減少預算保留情形，增進預算財務效能。

2.賡續推動開源節流方案，連續2年度產生歲計賸餘，開源節流已見成效，惟公共債務未償餘額及累計短絀金額仍龐鉅，允宜積極籌謀因應，持續精進各項開源節流措施，減少不經濟支出，健全財政狀況。

3.積極推動準公共幼兒園，滿足家長托育需求，惟部分規劃新設平價幼兒園非位於家長需求甚殷之行政區，允宜研謀改善，以增進財務效能。

4.辦理演藝團體紓困補助計畫，惟補助作業未臻完善及未均衡照顧更多藝文團體，有待檢討改進，以增進補助經費財務效能。

5.持續辦理老舊路燈汰換作業，惟仍有水銀路燈未汰換與未辦理用電器具變更，及部分新設路燈非為節能種類等情事，允宜積極辦理，以落實臺中市自願檢視報告智能路燈換裝目標，減少不經濟支出。

6.公共污水下水道接管率提升，惟水肥中心收受處理水肥量不減反增，代處理收費標準未充分反映成本，不符使用者付費原則，亟待檢討改善，以減少不經濟支出。

7.每年度投入鉅額經費辦理緊急救護服務，搶救民眾生命，惟救護反應時間不符民眾期待、救護車空跑率逐年增加，有待檢討改善，以充分發揮緊急救護財務效能。

8.都市更新預算編列量能不足，都市更新及整修補助審核效率不彰，影響都市更新進度及居民生活環境品質，允應擴大都市更新預算，提升推動量能，以增進都市更新基金之財務效能。

9.辦理各項公共建設工程，間有前置作業未周妥或政策更迭，肇致有規劃設計後工程無法發包、決標後大幅變更設計增加經費、完成設施或拆除或閒置或品質不佳等財務效能不彰及公帑浪費情事，允應檢討改善，以增進財務效能及減少不經濟支出。

（二）未盡職責或效能過低事項之查報

考核各機關施政績效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於111年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者計2件（陳報期間為111年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

1.臺中市政府建設局辦理臺中中央公園新建工程，計畫經費33億8,955萬元，核有對於設計監造單位所提之微氣候設備，明知其功能與效益仍未能確定，未於契約中規範雙方權利義務，亦未先以分階段設計施作確認功效，任由其全區設計並辦理發包，肇致體驗區微氣候設備施作完成經評估未達預期效益而減作其他工區設備，仍給付全區微氣候設備設計費用1,417萬餘元，造成不經濟支出情事；未依契約規定覈實審查施工廠商施工進度網圖，未發現主場區微氣候設備未俟體驗區部分施作完成並評估效能後再予施作，且未詳實審查施工廠商施工日報表及估驗計價資料已先行施作主場區微氣候設備部分，肇致履約爭議，須賠償施工廠商已訂購或施作完成微氣候設備及材料等費用計5,337萬餘元並予拆除地上設備，造成鉅額公帑浪費；變更設計將主場區微氣候設備機房改為綠教室供民眾休憩使用，惟未設置相關休憩設備，致綠教室未曾開放而閒置；復未依契約規定要求施工廠商提供體驗區微氣候設備操作與維護手冊，影響後續使用及維護工作，肇致主場區及體驗區耗費6,674萬餘元之設施及設備閒置未使用，未能發揮財物效能。

2.臺中市政府觀光旅遊局辦理臺中市海洋生態館興建工程及營運移轉（OT）案，計畫經費8億6,804萬元，核有未妥為辦理規劃設計及場館展示內容定位，迄工程開工後3個月餘，再重新檢討變更場館定位，致停工辦理變更設計，復未妥為控管場館重新定位之變更設計規模，大幅增加建築量體與經費，致預算經費不足，須刪除基本營運設施事項，改由促參案營運廠商自行設置，肇致工程進度嚴重落後並衍生額外支付重新設計費及補償施工廠商停工損失計1,862萬餘元之不經濟支出；推動重要施政計畫前未研擬具體實施計畫及辦理先期作業，籌編預算時亦未先進行成本效益分析及評估由民間辦理，卻於工程發包後始辦理促參可行性評估及招商作業，且未考量刪除基本營運設施改由營運廠商自行設置之可行性，及營運廠商須進行結構補強，大幅增加投入成本，將影響投資意願之風險，肇致招商未果，再大幅追加預算自行辦理基本營運設施工程，並拆除部分已完成之設施，造成公帑浪費，及較計畫開放營運時程落後逾6年。

另本處於審核報告審編期間（112年1月1日至6月30日）依法報告監察院者，計有臺中市政府環境保護局辦理臺中市外埔堆肥廠（綠能生態園區）整建營運移轉案1件（詳乙－133頁）。

（三）監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關、市營事業及基金預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關檢討改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共6類124項（表3，甲－54頁）：

1.對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有各機關配合中央推動風險管理及危機處理作業，惟部分機關未整併風險管理與內部控制機制，或未設立風險管理及危機處理專案小組，或未召開專案會議，及逾規定期限簽署內部控制聲明書等，允應督促辦理；已訂定資通安全維護及稽核計畫，以符合行政院資通安全責任等級規定，惟間有高中職校務行政系統未向上集中管理、稽核比率偏低、稽核缺失未追蹤改善及部分學校一再發生資安事件等情事，亟待研謀改善，以降低資安風險；積極辦理地價稅稅籍清查及釐正，提升稅籍正確性，惟部分土地未依法改課地價稅，亟待檢討加強，以維護租稅公平等12項。

2.對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有積極推動道路燙平計畫，維護用路人安全，惟部分車流量較大路段屢經民眾通報道路損壞，及道路巡查與臨時修補作業未臻周妥等，允應研謀改善，提供民眾安全回家道路；辦理雨水下水道系統維護管理，經中央考核甲等，惟部分位於淹水潛勢區雨水下水道淤積及破損地點尚未完成清淤及修復，未依收費標準計收附掛纜線業者租金並追蹤缺失改善情形等，亟待檢討改善；陸續完成國民運動中心興建並委外營運，滿足市民多元運動空間需求，惟使用規範、服務品質有待精進，及部分計畫執行進度落後等，有待檢討改善，以提供市民優質運動空間，養成規律運動習慣等92項。

3.對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有積極爭取前瞻基礎建設計畫特別預算，增加公共停車位及營造文化生活圈，惟部分計畫執行進度延宕，或完工後未即開放使用及設備閒置等，有待檢討改善積極辦理，以提供市民停車及文化休閒去處；生命禮儀管理處接管台中寶山紀念墓園納骨塔（櫃）位及土地持分，僅使用1位及土地持分均已出售，大量塔（櫃）位長期閒置等，亟待積極檢討改善，並確保使用權，以免造成日後處理糾紛；運用科技設備提升交通及治安維護，惟近半數錄影監視系統建置已逾10年及無人機使用率不高且管理未臻周妥等，允宜檢討改善等9項。

4.對於產銷營運管理提出意見者，計有辦理零售市場及攤販集中區輔導與管理，提供安全乾淨消費環境，惟部分零售市場營運收支長期不足，未收回閒置攤鋪位及中央市場收回情形未佳等，亟待研謀改善，以活化市場功能；透過農產品批發市場提供農民銷售管道調節產銷，惟電子拍賣比率偏低，未按蔬果交易量辦理農藥殘留檢驗，及部分承銷人仍以現金繳納管理費等，允應檢討改善，以提升交易透明度，並保障市民吃得安心；積極推廣有機農產品種植，生產面積已逐年上升，惟種植面積尚未達成永續發展目標，及有機農業適用肥料推廣面積未達成計畫目標等，允宜檢討改善，以提升有機農作物種植規模，推動永續消費及生產模式等4項。

5.對於採購作業提出意見者，計有提供臺中捷運綠線大眾運輸系統，提升民眾交通便利性，惟車站玻璃帷幕屢發生爆裂，工程品質管制及契約規範未盡周延等，亟待檢討改善，以維護旅客安全；積極辦理家用新冠抗原快速檢測試劑緊急採購，以應居家隔離市民使用，惟契約規定未盡周延及驗收作業未臻嚴謹，允應檢討改善並積極求償；創新推動外埔堆肥處理廠綠能生態園區，促進民間參與公共建設，惟事前規劃未周妥，造成政府重大財務負擔，及附屬設施已超逾契約期程多年仍無法發電營運，未達成預期目標，亟待檢討改善，妥為處理等5項。

6.對於事務管理及其他事項提出意見者，計有國民中小學辦理聘用代理代課教師，以因應少子女化趨勢，惟間有擔任行政職務、異動頻繁及未取得合格教師證書，影響教學穩定性等情事，有待加強改善，以維護學生學習權益；持續強化緊急救護訓練及採購緊急救護器（耗）材，以提升救護品質，惟高級救護技術員人數仍偏低，及緊急救護耗材購置及管理有待加強等，允宜檢討改進，以提升緊急救護成功率等2項。

- 稽察違失之成果

稽察發現各機關人員核有財務上違失，經通知各該機關查明處理業經處分，於111年度報請監察院備查者計有9件（表1），受處分人員共計12人次，均核予申誡處分（表2，陳報期間為111年1月1日至12月31日）。另本處於審核報告審編期間（112年1月1日至6月30日）通知各機關查明處理業經處分之違失案件2件，係臺中市和平區公所辦理和平區平等里南湖溪一號吊橋復建工程及臺中市海岸資源漁業發展所辦理松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程，受處分人員共計2人次，均核予申誡處分。本處對於通知各該機關查處者，均要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核，以期更能有效發揮審計功能。

表1  審計部臺中市審計處於111年度通知機關查明處分案件

| 項次 | 案名 |
| --- | --- |
| 1 | 臺中市大甲區公所辦理大甲區義和新美聯合里活動中心拆除重建工程案。 |
| 2 | 臺中市梧棲區公所列支無預算且依規定不得編列之鄰長為民服務腳踏車經費及逕以勻支方式列支市政及區政顧問地方建設參訪及聯繫交流活動經費案。 |
| 3 | 臺中市龍井區公所列支無預算且依規定不得編列之鄰長為民服務腳踏車經費案。 |
| 4 | 臺中市和平區公所辦理災害緊急搶險工程驗收結算付款作業情形。 |
| 5 | 臺中市立東勢國民中學辦理校園性侵害及不適任教師防治與管理執行情形。 |
| 6 | 臺中市立臺中第一高級中等學校辦理地下停車場興建計畫執行情形。 |
| 7 | 臺中市政府建設局代辦非營利組織與志工發展中心主體工程案。 |
| 8 | 臺中市政府都市發展局辦理消防局消防安檢通報單案件之查處及追蹤作業情形。 |
| 9 | 臺中市政府警察局鑑識設備及刑案證物管理維護與督導執行情形。 |

表2  審計部臺中市審計處111年度通知機關查明處分彙計

| 一、按主管機關別 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主管機關 | 件 數 | 受處分申誡人次 |
| 合 計 | 9 | 12 |
| 臺 中 市 政 府 | 4 | 5 |
| 臺中市政府教育局 | 2 | 2 |
| 臺中市政府建設局 | 1 | 1 |
| 臺中市政府都市發展局 | 1 | 3 |
| 臺中市政府警察局 | 1 | 1 |
| 二、按疏失原因別 |  |  |
| 疏失原因 | 件數 | 受處分申誡人次 |
| 合 計 | 9 | 12 |
| 採購作業疏失 | 1 | 2 |
| 內部稽（審）核疏失 | 6 | 8 |
| 預算執行疏失 | 2 | 2 |

- 110年度重要審核意見追蹤查核概述

本處於110年度審核報告提列之重要審核意見計有124項（表3），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者20項、處理中者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者102項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見21項（詳乙、決算審核結果），本處均已列管注意追蹤其辦理情形。

| 表3 審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關（計畫）名稱 | 111年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 110年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
|  | 項數 合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼續改善 | 處理中 | 已改善辦理（註2） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 124 | 12 | 92 | 9 | 4 | 5 | 2 | 124 | 20 （16.13％） | 2 （1.61％） | 102 （82.26％) |
| 市政府主管 | 11 | 2 | 8 | 1 | － | － | － | 9 | 3 | － | 6 |
| 民政局主管 | 2 | 1 | － | 1 | － | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 財政局主管 | 3 | 1 | 2 | － | － | － | － | 2 | 2 | － | － |
| 教育局主管 | 6 | 1 | 4 | － | － | － | 1 | 6 | － | － | 6 |
| 經濟發展局主管 | 7 | － | 5 | － | 1 | 1 | － | 7 | 1 | － | 6 |
| 建設局主管 | 7 | － | 6 | 1 | － | － | － | 8 | 1 | － | 7 |
| 交通局主管 | 8 | － | 7 | － | － | 1 | － | 8 | 1 | － | 7 |
| 都市發展局主管 | 7 | － | 7 | － | － | － | － | 7 | － | － | 7 |
| 農業局主管 | 7 | 1 | 4 | － | 2 | － | － | 6 | － | － | 6 |
| 觀光旅遊局主管 | 5 | － | 4 | － | 1 | － | － | 5 | － | 1 | 4 |
| 社會局主管 | 5 | 1 | 4 | － | － | － | － | 5 | － | － | 5 |
| 勞工局主管 | 5 | － | 5 | － | － | － | － | 5 | － | － | 5 |
| 警察局主管 | 5 | 1 | 3 | 1 | － | － | － | 6 | 1 | － | 5 |
| 消防局主管 | 5 | － | 4 | － | － | － | 1 | 5 | 2 | － | 3 |
| 衛生局主管 | 8 | 1 | 6 | － | － | 1 | － | 5 | 1 | － | 4 |
| 環境保護局主管 | 9 | － | 7 | － | － | 2 | － | 9 | 2 | 1 | 6 |
| 文化局主管 | 5 | － | 3 | 2 | － | － | － | 5 | － | － | 5 |
| 地政局主管 | 4 | － | 3 | 1 | － | － | － | 6 | 2 | － | 4 |
| 法制局主管 | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 新聞局主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 地方稅務局主管 | 2 | 2 | － | － | － | － | － | 2 | 1 | － | 1 |
| 水利局主管 | 5 | － | 5 | － | － | － | － | 6 | 2 | － | 4 |
| 運動局主管 | 5 | 1 | 2 | 2 | － | － | － | 5 | － | － | 5 |
| 第二預備金 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。