柒、工務局主管

工務局主管計有公務機關5個，非營業特種基金單位3個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、柒、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

工務局主管包括工務局、新建工程處、道路養護工程處、公園處及違章建築處理大隊等5個機關，掌理工務行政、公共建設、管線管理、建築管理、工程材料抽檢驗、新建道路橋梁、公園綠化、道路橋梁路燈維護、違章建築查報處理等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫10項，下分工作計畫13項，包括提升道路服務水準、改善行人交通安全及道路照明設備、開闢都市計畫公園綠地及改造老舊公園等重要施政項目，其中已執行完成者8項，尚在執行者5項，主要係國道1號增設岡山第二交流道及聯絡道拓寬工程土地補償費等尚未完成，須保留續予執行。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數26億3,282萬餘元，經追加預算3億1,568萬餘元，合計29億4,851萬餘元，決算審核結果，審定實現數23億7,598萬餘元，應收保留數2億8,122萬餘元，主要係中央補助辦理提升道路品質等計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行；合計決算審定數為26億5,721萬餘元，較預算減少2億9,129萬餘元（9.88％），主要係臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司捐助高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道開闢工程，依實際執行情形核撥。

2.　以前年度歲入轉入數計2億3,404萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億1,040萬餘元（47.17％）；減免（註銷）數110萬餘元（0.47％），主要係違反建築法規之行政罰鍰，已取得債權憑證，辦理註銷；應收保留數1億2,254萬餘元（52.36％），主要係中央補助辦理左營區華夏路人行環境改善等4案工程，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。

3.　歲出原編列預算數86億9,456萬餘元，經追加預算24億443萬餘元，並因執行道路植栽地景營造、公園景觀維護提升、亞灣區等空地綠美化及鼓山運河景觀步道施作等事由，經動支第二預備金6,203萬餘元，暨因人事費不足，動支各類員工待遇準備1,524萬餘元，合計111億7,627萬餘元，決算審核結果，審定實現數71億7,458萬餘元（64.19％），應付保留數32億9,462萬餘元（29.48％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為104億6,921萬餘元，預算賸餘7億705萬餘元（6.33％），主要係中央補助辦理鳳山區南京路（國泰路二段至五甲一路）人行環境改善等工程，依實際執行情形核撥，收支對列之歲出配合減支。

4.　以前年度歲出轉入數計10億6,809萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億3,299萬餘元（49.90％）；減免（註銷）數5,599萬餘元（5.24％），主要係辦理左營區左營大路（圓環至埤子頭路）人行環境改善等工程結餘；應付保留數4億7,909萬餘元（44.86％），主要係前鎮媽祖港橋改建等工程尚未完成，須保留續予執行。

二、附屬單位決算非營業部分

工務局主管特別收入基金，計有高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金、高雄市永續綠建築經營基金、高雄市道路挖掘管理基金等3個單位。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫主要有改善及推動無障礙設備與設施、改善及推動永續綠建築設備與設施、道路挖掘品質管理及策略規劃等3項，實施結果，計有改善及推動無障礙設備與設施、改善及推動永續綠建築設備與設施等2項，因民眾申請原有住宅無障礙設施改善補助前置時程較長，無法於預算編列年度執行、112年度建築管理數位轉型及創新應用服務系統建置委託資訊服務案尚未決標，致未達預計目標。

（二）　餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘1億4,114萬餘元，與預算短絀1,817萬元，相距1億5,931萬餘元，主要係112年度建築管理數位轉型及創新應用服務系統建置委託資訊服務案尚未決標，實際支出較預算減少所致。

三、重要審核意見

（一）　加速推動危老建物重建成立重建輔導團，提供民眾諮詢相關服務，惟輔導服務區域之資源配置未臻衡平，允宜考量各區潛藏需求，妥適配置提供服務渠道，以周全輔導成效。

工務局為配合中央「都市危險及老舊建築物加速重建條例」政策，加速推動市轄危險老舊建築物（下稱危老建物）重建，自110年起辦理危老建物加速重建輔導團，開辦說明會及服務站，提供危老建物重建相關資訊諮詢、協助及輔導民眾申辦等服務，近3年度（110至112年度）總經費計2,452萬餘元，申辦總件數計318件，經核准者計239件，核准率為75.16％。經查辦理情形，核有：1.辦理危老建物輔導服務，惟部分行政區逾30年老屋數達各區房屋總數7成者，逾半數位處市轄偏遠地區且鄰近無諮詢服務站（圖1），輔導量能或有不足，允宜考量各區危老建物數量、比率及人口結構，妥適配置提供服務渠道，以臻資訊公平；2.危老建物重建諮詢輔導案件近半數建

圖1　30年以上老屋占各該行政區總屋數比率

與危老重建服務站分布明細

資料來源：整理自高雄住宅生活網網站資料及高雄市政府工務局提供資料。

議採都市更新方式辦理，惟老舊建物聚落之都市更新及危老重建具相近性且互斥，允宜就各行政區特色跨域擬定主要施政方針或方向，以利政策推展；3.為提升申辦案量，輔導申辦危老建物重建案之服務費由111年度每案3萬餘元增至112年度每案6萬元，該項服務費占契約總價金比率亦由16.75％增至61.00％，惟輔導服務費之執行率由111年度之97.19％降至112年度之32.30％，執行成效未能隨個案經費調增而提升，又輔導申辦後未追蹤實際重建情形，難以掌握輔導辦理執行成效，有待強化以周全輔導成效等情事，經函請檢討改善。據復：1.113年度諮詢服務站將增加至50處，並彈性化放寬設置處（所）條件，以增進民眾服務便利性；2.後續推動危老建物重建時，倘位於已劃定都市更新地區案件將優先轉介至都市發展局輔導辦理都市更新，其餘地區則輔導重建；3.因112年度輔導申辦危老重建案之認列期間僅6個月，較111年度大幅縮短履約期限，致申辦案量未如預期，嗣後將配合內政部國土管理署追蹤輔導後續之危老建物重建情形。

（二）　賡續推動纜線下地計畫，期能減少停電事故影響民眾生活，及改善道路環境景觀，惟執行作業未臻周妥，且部分路段施工進度緩慢，施政成效有待檢討改善。

市政府考量天然災害等外力因素造成電桿傾倒或電纜脫落，引發停電影響民眾生活，及改善道路環境景觀，由工務局自103年度起逐年編列經費，協調台灣電力股份有限公司（下稱台電公司）配合公共工程、或於主要聯絡道路及熱門觀光景點，進行纜線下地作業。近4年度（109至112年度）總計編列預算1億1,706萬餘元，截至112年底止，實際支用1億1,464萬餘元，完成電線電纜地下化長度11.64公里，累計移除電桿數321支（表1）。經查辦理情形，核有：1.多次無預警停電引發民怨，允宜洽請台電公司提供停電事故發生熱點，研議優先進行纜線下地工程之可行性，俾降低外力因素引發斷電風險，及避免影響民眾生活品質；2.配合台電公司辦理纜線下地工程，部分案件撥款予該公司多年，惟尚未完成拔桿作業，允宜促請該公司通盤

| 表1 高雄市纜線下地執行情形統計 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、公里、支 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 項目 |  |  | 合計 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 經費情形 |  | 預算數 | 117,062 | 29,774 | 29,774 | 29,774 | 27,740 |
|  |  | 執行數 | 114,640 | 29,774 | 29,774 | 27,381 | 27,711 |
| 纜線 下地成果 | 下地長度 | 預計數 | 11.61 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.70 |
|  |  | 實際數 | 11.64 | 4.11 | 4.06 | 2.00 | 1.47 |
|  | 移除桿數 | 預計數 | 387 | 99 | 99 | 99 | 90 |
|  |  | 實際數 | 321 | 120 | 106 | 51 | 44 |
| 資料來源：整理自高雄市政府工務局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

檢討工程延宕問題癥結及清理久懸分攤款項；3.部分纜線下地路段鄰近區域仍存有電桿及其他單位纜線附掛，允宜研酌建立纜線下地工程竣工勘驗機制之可行性，確認拔桿路段恢復乾淨天際線；4.部分纜線下地路段將有他案工程開挖，惟遲未通報台電公司配合管線聯合挖掘施工，恐造成同路段多次挖埋，阻礙用路人通行等情事，經函請檢討改善。據復：1.已於113年5月邀集台電公司及相關單位召開「推動配電系統線路地下化及相關設備維護管理情形」研商會議，請該公司提供112年度市轄停電熱點路段清單，將依清單研議列入以後年度纜線下地計畫；2.業請台電公司盤點歷年已收取纜線下地工程經費分攤款而未完工路段之辦理情形及預定完成期程，並確認是否續辦，如經確認無法施工，將辦理退費作業；3.已請台電公司自113年度起，各纜線下地工程案件於拔桿作業階段，應通知該局辦理現場竣工會勘事宜，以確認拔桿路段無其他附掛線路，確保計畫成效；4.已與台電公司辦理纜線下地之施工協調會勘，將依會勘結果辦理後續工程，並請該公司自113年度起覈實填報道路挖掘管理系統之「纜線下地路段匡列作業」，以利辦理管線挖掘整合協調作業。

（三）　推動以人為本之人行環境改善，行人交通事故呈逐年遞減趨勢，惟部分人行道淨寬未達標準及巡查補修作業未臻周妥，致國家賠償案件頻仍，允宜研謀因應對策及採取適當措施，俾提升人行環境品質與營造安全行人空間。

依臺灣永續發展目標之核心目標3.6（同9.4）揭示：「降低交通事故死亡人數。」道路養護工程處為推動「以人為本」之人行環境改善，包含人行道鋪面整平、街角空間擴增、行穿線退縮及轉角庇護設計、無障礙系統導入、設施帶整合、車道調整等多項策略，以提供人本友善無礙通行空間，112年度爭取內政部國土管理署提升道路品質計畫辦理三民區正義路等路段人行環境改善工程，契約金額合計2億1,004萬餘元，另為及時掌握人行道等道路附屬設施狀況，由所屬養護工程隊委外辦理人行道巡查、補修及緊急搶修等業務，契約金額合計3億2,275萬餘元。經查辦理情形，核有：1.高雄市行人交通事故件數及死傷人數呈逐年遞減趨勢（圖2），惟部分人行道淨寬未達標準，且其周邊曾發生傷亡交通事故，允宜運用風險導向思維擇選路段加強改善，並協調相關機關遷移公共設施物，俾提供行人舒適、安全、無礙之步行環境；2.為及時掌握

圖2 高雄市行人交通事故件數及死傷人數統計

資料來源：整理自道安資訊查詢網網站資料。

人行道狀況，辦理巡查及補修作業，惟因人行道鋪面不平致民眾受傷提起國家賠償案件頻仍，且受理民眾陳情案件數逐年增加，允宜衡酌巡查方式執行效益；3.人行道普查建議優先改善之重仁路及曾子路等2處尚未依序完成修繕，另民眾重複反映義華路等處凹凸不平，甚有民眾跌倒受傷情形等情事，經函請檢討改善。據復：1.已邀集相關單位針對人行道上障礙物（如樹穴、變電箱等）一併考量遷移，俾達行人安全通行狀態，另優先針對活動頻繁之醫院、學校、商圈及大眾運輸場站，暨曾發生重大交通意外等周邊人行環境進行改善；2.為強化巡查機制，將針對民眾反映頻繁之路段加強巡視並以徒步方式進行；3.接獲通知後，短期內先針對危險性部分立即修復改善，中長期則串聯周邊老化及破損部分採用區段小面積改善，並錄案邀集相關單位現勘及視經費執行狀況進行整體改善。

（四）　為符合法令規定及避免公共工程施工風險負擔，工程預算納列採購保險項目，惟採購作業招標文件制訂未臻完善，恐生履約爭議，允待檢討改善，降低工程履約風險。

道路養護工程處及公園處為符合法令規定及避免公共工程之施工風險負擔，編列預算辦理採購案件保險，俾使若災損發生時，得以儘速修復並賠償受傷人員，對機關風險降低及協助採購案件順利完成有重要之影響，其中前鎮漁港景觀綠美化及周邊道路整頓改善工程（供給管線及智慧路燈工程）等20件在建工程，契約金額合計8億7,425萬餘元。經查辦理情形，核有：1.契約載述辦理營造綜合保險，惟未視工程性質及規模約定自負額上限；2.契約保險補充說明規範保險單收執時機，與行政院公共工程委員會（下稱工程會）範本未盡相符；3.工程保險費及利潤與管理費用合併列項，允宜載明保險費金額或比率，避免履約爭議；4.委託規劃設計及監造採購招標文件未載明保險自負額度等情事，經函請檢討改善。據復：1.爾後於招標時視工程性質及規模，於採購契約本文及所附「營造綜合保險補充說明」載明金額及損失比率，並要求施工廠商按契約辦理自負額上限保險加批；2.配合工程會契約範本做修正並統一版本供辦理採購同仁使用；3.於預算編列時，依工程規模金額載明保險費所占金額或比率，避免廠商誤解產生爭議；4.於招標文件訂定時確實勾選保險費自負額上限及金額，以避免履約爭議。

（五）　運用民間融資提案採購模式辦理換裝節能（智能）路燈暨維護作業，期提升路燈維護品質與效率，及用路人夜間活動安全，惟換裝數量履約爭議久未釐清，及維護管理作業未盡周妥，允待研謀改善。

圖3　高雄市路燈E化通報管理系統

資料來源：整理自高雄市政府工務局公園處提供資料。

依臺灣永續發展目標之核心目標7.3揭示：「提高強制性節能規定能源消費涵蓋率。」高雄市除山地原住民自治區外，其餘35個行政區路燈計有25萬餘盞，由公園處負責維護管理。公園處自109年起採用民間融資提案（Private Finance Initiative, PFI）採購模式，辦理「高雄市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案」（下稱路燈委外維護案），由機關出資向承攬廠商購買約定之路燈換裝與維護服務，並據其服務達成品質及績效給付相對應服務費，除達成節能減碳及節省公庫電費支出外，亦可升級路燈維護管理機制、維護品質及效率，提升用路人夜間活動安全。路燈委外維護案分南、北區二標訂約，總經費17億6,000萬元，履約期程8年，並保留各標後續擴充金額上限6億2,000萬元。經查辦理情形，核有：1.智能路燈通訊費用依PFI委外每年約千萬元，路燈委外維護案屆期後仍需持續使用通訊傳輸始能正常運作，允宜及早妥謀因應；2.換裝節能路燈2萬餘盞逾契約數量之爭議久未釐清，亟待依規定妥處；3.路燈委外維護案廠商維修量能欠佳，亟待依約妥處；4.智能路燈換裝數量與路燈E化通報管理系統（圖3）列管資料有間，允待釐清；5.路燈E化通報管理系統尚乏自動報修功能及相關維護數據未建置於機關資料庫；6.未能依最新水患潛勢區域資訊，妥為規劃路燈開關箱暨相關設備檢測與改善之優先順序；7.路燈設置、拆除、遷移及附掛設施相關規範，間有欠缺或不足，允宜研議增訂（修），俾據以管控及釐明權責等情事，經函請檢討改善。據復：1.履約期滿前將研議降低智能路燈通訊費用可行性，或將通訊費用併入新PFI案由廠商負擔；2.已請廠商先依契約內容執行路燈換裝，數量疑義部分，依政府採購法規定採履約爭議方式辦理；3.依契約規定績效評核廠商維修量能不足，扣罰計700萬元，另將與專案管理單位持續督導廠商依所提精進計畫提升派工效率與維修量能；4.已請廠商完成修正系統資訊；5.廠商已修正智能路燈自動報修與用電資訊等功能；6.每年汛期結束後洽請水利局提供當年易淹水路段，作為未來加強路燈開關箱設備與線路漏電檢測優先改善路段；7.已訂定「路燈設置及作業要點」及研擬「高雄市政府工務局路燈附掛設施作業規則」（草案），將研酌進一步制訂為自治條例。

（六）　為營造區區有特色，處處是共融新公園面貌，持續推動特色公園闢建及改造，惟公園使用年限漸長，推升後續維護管理費用，潛存未來財政負擔風險，允宜妥善規劃維護管理措施及財源，以兼顧城市發展及財政永續。

圖4　公園綠地維護預算編列情形

資料來源：整理自高雄市政府工務局公園處提供資料。

公園處為推動城市綠化，提升市容景觀，並營造「區區有特色，處處是共融」之新公園面貌，以提供市民宜居健康環境及綠意生活空間，積極闢建特色公園、特色遊戲場及改造老舊公園，近4年度（109至112年度，下同）合計辦理74處，經費17億4,918萬餘元，截至112年底止已完工者56處，規劃設計招標作業或施工者18處。另截至112年底止，全市公園綠地合計835處，面積1,037公頃，又為辦理全市公園、綠地及兒童遊戲場等公共設施巡查及改善、修繕維護、環境清潔等業務，相關預算自109年度之3億8,758萬餘元逐年提高至113年度之7億1,319萬餘元，增加3億2,560萬餘元，增幅達84.01％（圖4）；如考量新闢公園需改善設施較少而予排除資本門之改善工程等預算，則公園綠地維護業務費自109年度之1億7,635萬餘元逐年提高至113年度之3億5,921萬餘元，增加1億8,286萬餘元，增幅達103.69％，又行政院主計總處公布之109及112年度累計平均消費者物價指數分別為98.07及105.52，排除物價因素後，公園綠地維護業務費增加1億6,995萬餘元〔1億8,286萬餘元/（105.52/98.07）〕，顯示近4年度完工之56處僅占公園總數量（835處）之6.71％，惟致該處增加維護費用1億6,995萬餘元，占總維護費用（3億5,921萬餘元）之47.31％，顯示新型態公園維護費較傳統公園增加甚多，如增設特色公園全數完工，其維護費用勢將持續擴大，恐影響財政負擔。綜上，鑑於闢建及改造公園相關設施保固期間僅1至3年，公園使用年限漸長，除已逾保固期，須自行負擔修復費用外，設備故障率及汰舊換新比率隨之提高，且新式公園兒童遊戲場設備維修成本較傳統式遊具高，均推升後續維護管理費用，潛存未來財政負擔風險，允宜妥善規劃維護管理措施及財源，審慎推動公園新闢及改造相關政策，以兼顧城市發展及財政永續，經函請檢討改善。據復：將依市政府政策推動、地方需求及預算編列情形，審慎推動公園改造或新闢，並於編列年度設施維護費用時，將遊具之使用年限、使用頻率及設施狀況等因素納入考量。

（七）　為維護兒童遊戲場設施安全，防止兒童傷害事件發生，落實辦理公園附設兒童遊戲場設施檢驗備查及維護管理業務，惟部分已拆除遊戲場尚未重建完成，部分自主檢查未盡確實及設施逾期未檢驗，亟待檢討改善，以維護兒童遊戲權益。

圖5　公園附設兒童遊戲場設施拆除重建及檢驗

辦理情形

資料來源：整理自高雄市政府工務局公園處提供資料。

依臺灣永續發展目標之核心目標11.7揭示：「提供滿足通用設計、安全、融和、可及性高的綠色公共設施與空間。特別重視滿足老弱婦孺及身障者的需求。」公園處原轄管公園附設兒童遊戲場計463處，並依兒童遊戲場設施安全管理規範進行全面改善及檢驗，除納入公園新闢、老舊公園改造案件內辦理，近3年度（110至112年度）執行公園兒童遊戲場設備更新工程與統包工程，契約金額合計2億4,277萬餘元，截至112年底止已檢驗合格並完成備查者計367處，約占8成，112年度編列預算3億932萬餘元辦理公園、綠地及兒童遊戲場等公共設施修繕維護、環境清潔維護、花木修整等業務。經查公園附設兒童遊戲場設施檢驗備查及維護管理情形，核有：1.為符合安全規範，拆除部分公園附設兒童遊戲場設施，惟尚有近2成未完成重建，允宜積極辦理，以維護兒童遊戲權益；2.部分公園兒童遊戲場設施自主檢查表半數以上問項未查填，自主檢查未盡確實；3.部分兒童遊戲場設施逾期未檢驗等情事，經函請檢討改善。據復：1.截至113年4月底止待重建者計96處，其中經評估已無設置需求39處，更新工程已完工或已完成設施檢驗57處，且均已辦理備查程序（圖5）；2.依自主檢查表內容逐項填列檢查，若發現檢查內容不符合規定，即於檢查結果內填列及上傳照片並通報進行修繕；3.全部424處公園兒童遊戲場設施均已檢驗合格。

（八）　為提供前鎮漁港良好步行景觀環境，代辦漁港景觀綠美化及周邊道路整頓改善工程，惟規劃設計未盡覈實及監造人員未確實登錄，允宜檢討改善，俾利漁港觀光遊憩。

市政府為提供前鎮漁港良好步行景觀環境，讓民眾悠閒進入漁港觀光遊憩，將多功能水產品運銷中心前漁港東二路調整為景觀徒步區，整合漁民服務中心與高雄區漁會周邊開放空間，並整建港區人行道、設置智慧路燈等設備，以打造智慧漁港優質人行環境，由公園處代辦前鎮漁港景觀綠美化及周邊道路整頓改善工程，契約金額1億1,574萬餘元。經查監造單位派駐現場監造人員管理及第1次變更設計（含原契約未變更工項）辦理情形，核有：1.契約規定監造人員人數應2人且不得跨越他案，惟於工程開工初期僅有監造1人監造，及未確實登錄公共工程雲端服務網並跨區兼任他案現場人員；2.工程契約項目控制性低強度回填材料等工項數量編列未盡覈實，數量計算式計列數量與設計圖示尺寸及契約規定依實作數量結算未合；3.變更設計圖示供給管斷面配置管數、開挖深度，與變更設計及圖示說明未合等情事，經函請檢討改善。據復：1.監造廠商派駐現場監造人員管理有違反契約規定，處以7萬餘元罰款；2.原編列工程費用、設計監造酬金經扣減計421萬餘元，併同列入實作數量結算辦理；3.變更設計過路段埋管示意圖配置管數為漏畫，另開挖深度係因經設計監造廠商評估後建議降低開挖深度，後續結算以實作數量計算辦理。

四、111年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於111年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

| 表2 111年度審核報告所列工務局主管重要審核意見覆核辦理情形 年度審核報告所列工務局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）太陽光電設置備案件數為全國第一，惟尚無擬訂設備（施）之整體開發規劃低碳工法、環境審定原則、安全防護及監督管理機制之細部規範，且公有建築物之設置比率仍低，允宜積極逐步完成發展太陽光電再生能源之目標。 |  |
| （二）建立道路挖掘遠端即時監控系統，以強化挖掘施工監督作業，惟未能落實運用系統功能，允宜加強監控與檢核回傳之施工影像，以有效管理道路挖掘回填及施工品質。 |  |
| （三）為有效紓解交通壅塞，改善景觀及河道兩岸往來交通，帶動地方繁榮發展，積極辦理道路橋梁整建，惟執行過程未臻周延，有待檢討改善。 |  |
| （四）為確保轄內建築物公共安全，制定自主檢查申報規範並委外辦理建築物外牆安全檢查業務，惟執行情形未盡完善，有待研謀改善。 |  |