拾捌、文化局主管

文化局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、柒、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

文化局主管僅文化局1個機關，掌理文化政策與制度之推展、文化資產維護與營運、古蹟維護與再造、推動表演藝術及影視產業、推廣文創產業與視覺藝術等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫9項，包括文化政策與環境推展、文化資產維護與營運、表演藝術推動、文創產業與視覺藝術推展、影視產業推動業務、駁二營運中心業務、文化中心業務及文化工程建設與維護等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者7項，主要係左營舊城見城計畫等歷史建築修復工程期程跨年度，須保留續予執行。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數3億9,852萬餘元，經追加預算2億6,165萬餘元，合計6億6,018萬元，決算審核結果，審定實現數5億4,720萬餘元，應收保留數1億2,100萬餘元，主要係中央補助辦理再造歷史現場專案計畫等經費，依實際執行進度撥款；合計決算審定數為6億6,820萬餘元，較預算增加802萬餘元（1.22％），主要係行政法人高雄流行音樂中心各項營運收入較預計增加。

2.　以前年度歲入轉入數計1,468萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,044萬餘元（71.10％）；減免（註銷）數2,166元，主要係再造歷史現場—見城計畫工程結餘；應收保留數424萬餘元（28.89％），主要係中央補助辦理再造歷史現場專案計畫等經費，依實際執行進度撥款。

3.　歲出原編列預算數23億9,806萬餘元，經追加預算4億2,571萬餘元，並因辦理台灣文化科技大會等業務所需經費等事由，經動支第二預備金4,650萬元，暨因人事費不足，動支各類員工待遇準備592萬餘元，合計28億7,620萬餘元，決算審核結果，審定實現數26億177萬餘元（90.46％），應付保留數2億5,722萬餘元（8.94％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為28億5,900萬餘元，預算賸餘1,720萬餘元（0.60％），主要係人事費賸餘。

4.　以前年度歲出轉入數計5,954萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,623萬餘元（60.86％）；減免（註銷）數109萬餘元（1.84％），主要係那瑪夏區原住民文物館提升計畫工程結餘；應付保留數2,220萬餘元（37.29％），主要係岡山醒村A、F棟等歷史建築修復工程期程跨年度，須保留續予執行。

二、附屬單位決算非營業部分

文化局主管包括（一）作業基金：高雄市文化創意產業園區發展基金；（二）特別收入基金：高雄市公共藝術基金等2個單位。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務（營運）計畫主要有觀光渡輪船票收入、文化園區門票收入及公共藝術推動等3項，實施結果，文化園區門票收入，因參訪各園區觀光遊客人數未如預期，致未達預計目標。

（二）　餘絀之審定

1.　作業基金：決算審核結果，審定短絀1,749萬餘元，與預算賸餘935萬餘元，相距2,685萬餘元，主要係各園區之觀光人數未如預期，門票收入較預計減少所致。

2.　特別收入基金：決算審核結果，審定短絀2,924萬餘元，與預算賸餘172萬餘元，相距3,096萬餘元，主要係辦理公共藝術教育推廣活動等計畫支出較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）　已建置管控機制持續追蹤各項再造歷史現場與古蹟及歷史建築維護工作，惟部分計畫執行進度仍未如預期、或文化資產遲未訂定管理維護計畫，允宜研謀改善，以提升市容及觀光效益。

| 表1 列管文化資產未依規定修訂維護計畫情形 單位：處 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文化資產類別 辦理情形 | 古蹟 | 歷史建築 |
| 未訂定管理維護計畫 | — | 8 |
| 管理維護計畫逾5年未檢討 | 15 | 4 |
| 資料來源：整理自高雄市政府文化局提供資料。 |  |  |

文化局為維護文化資產，連結土地與人民之歷史記憶，讓文化資產修復後活化再生，辦理「興濱計畫」、「左營舊城見城計畫」、「三感一力眷村再生計畫」等再造歷史現場與古蹟及歷史建築維護工作，112年度編列預算6億686萬餘元，截至112年底止，累計實現數4億797萬餘元，執行率為67.22％。經查辦理情形，核有：1.辦理再造歷史現場工作，已建置管控機制追蹤執行情形，惟仍有部分計畫因調查研究未能如期完成或工程變更設計等情，致執行進度不如預期；2.指定文化資產，惟間有未訂定管理維護計畫並陳報備查者或已備查之管理維護計畫逾5年未辦理檢討者（表1），資產保存作業未盡確實等情事，經函請檢討改善。據復：1.「興濱計畫－旗鼓鹽文化廊帶再造計畫」之國定古蹟旗後礮臺補充調查研究案已於113年5月完成出版校稿及ISBN申請，預計6月結算驗收及報文化部結案；另「左營舊城見城計畫（2.0延續型計畫）」截至112年底止已完成「南門廣場營造與東門銜接工程」之規劃設計，113年6月5日完成細部設計，後續將函送文化部辦理審查，俟通過後儘速發包辦理監造、工程及相關再利用事宜；2.將輔導所有權人提送管理維護資料備查，並於每年定期提醒所有權人相關法規義務，及辦理文化資產所有人及管理人專業座談會，安排管理維護計畫擬定課程，並邀請所有人、使用人或管理人參與課程，加強管理維護意識。

（二）　持續辦理行政法人績效評鑑作業，強化行政法人營運及服務效能，惟部分行政法人仰賴政府挹注情形未能有效減緩，允宜督促積極開拓財源，以提升經費自籌能力。

| 表2 各行政法人政府補助收入占總支出比率統計 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 行政法人名稱 | 110 |  | 111 |  | 112 |  |
|  | 補助 收入 | 占支出比率 | 補助 收入 | 占支出比率 | 補助 收入 | 占支出比率 |
| 專業文化機構 | 373,273 | 78.45 | 390,350 | 71.20 | 454,243 | 79.87 |
| 圖書館 | 409,717 | 94.61 | 419,562 | 92.26 | 445,941 | 91.46 |
| 高流中心 | 123,818 | 58.19 | 132,109 | 51.05 | 121,340 | 47.81 |
| 資料來源：整理自高雄市各行政法人提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

文化局為提升高雄市專業文化機構（下稱專業文化機構）、高雄市立圖書館（下稱圖書館）及高雄市流行音樂中心（下稱高流中心）等3個行政法人營運及服務效能，依行政法人法第17條規定辦理績效評鑑，內容包括：1.行政法人年度執行成果之考核。2.行政法人營運（業務）績效及目標達成率之評量。3.行政法人年度自籌款比率達成率。4.行政法人經費核撥之建議等。經查文化局辦理有關專業文化機構、圖書館及高流中心等行政法人111年度績效評鑑，其中圖書館及高流中心110至112年度政府補助收入占總支出決算數比率逐年下降，而專業文化機構上揭比率111年度雖較110年度降低，惟112年度較111年度不減反增，且部分行政法人仰賴政府補助程度仍高（表2），允應督促再提升經費自籌能力，俾利有效推動業務及達成設置目標等情事，經函請檢討改善。據復：將持續督促法人積極開拓財源，透過擴充售票活動能量、開發文創商品等多元途徑，增加收入，並積極串聯社會資源，以維持經費自籌能力，避免過度依賴市政府挹注經費。

四、111年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於111年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

| 表3 111年度審核報告所列文化局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）補助博物館及地方文化館以提升整體文化品質及呈現多元地域特色，惟部分館所尚未訂定典藏管理計畫、或協作計畫館舍參訪人潮間有落差、專家訪視輔導建議改善事項未建立追蹤機制等情，允宜研謀改善。 |  |
| （二）捐助成立財團法人推廣與交流藝文活動，惟接受補捐助等資訊公開事宜未臻周妥，允宜督促檢討改善，以逐步提升政府捐助財團法人監督機制效能。 |  |
| （三）推動大美術館計畫，期結合高雄市專業文化機構之藝術、歷史與影視文化特有典藏資源，建構區域型典藏庫房，惟囿於經費不足，縮減典藏空間規模，允待爭取後續計畫，以完善典藏量能。 |  |