貳拾壹、都市發展局主管

都市發展局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、柒、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

都市發展局主管僅都市發展局1個機關，掌理全市重大建設發展及政策規劃，配合改善市民環境品質之都市發展政策，進行都市更新、都市設計、都市開發、社區規劃等業務之推動。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫11項，包括辦理綜合企劃、區域發展及審議、都市規劃及設計、社區營造、更新及住宅發展、都市開發等重要施政項目，其中已執行完成者9項，尚在執行者2項，主要係社區規劃師駐地輔導及高雄市環境景觀總顧問等計畫期程跨年度，須保留續予執行。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數19億6,337萬餘元，經追加預算149萬餘元，合計19億6,487萬餘元，決算審核結果，修正增列應收保留數1,318萬餘元，係增列土地作價投資收入；審定實現數13億5,217萬餘元，應收保留數2,031萬餘元，主要係土地作價投資款項尚待收繳；合計決算審定數為13億7,248萬餘元，較預算減少5億9,239萬餘元（30.15％），主要係高雄市城鄉發展及都市更新基金賸餘繳庫數未如預期。

2.　以前年度歲入轉入數計2億658萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億347萬餘元（50.09％）；減免（註銷）數101萬餘元（0.49％），主要係違反都市計畫法之行政罰鍰，已取得債權憑證，辦理註銷；應收保留數1億208萬餘元（49.42％），主要係高雄市城鄉發展及都市更新基金賸餘繳庫數尚待收繳。

3.　歲出原編列預算數13億8,919萬餘元，經追加預算249萬餘元，暨因人事費不足，動支各類員工待遇準備213萬餘元，合計13億9,382萬餘元，決算審核結果，審定實現數10億903萬餘元（72.39％），應付保留數193萬餘元（0.14％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為10億1,096萬餘元，預算賸餘3億8,285萬餘元（27.47％），主要係輔助市民建購、修繕住宅補貼等案件較預計減少及增額租金補貼申請、核定戶數未如預期之結餘。

4.　以前年度歲出轉入數計1,288萬餘元，決算審核結果，審定實現數687萬餘元（53.37％）；減免（註銷）數261萬餘元（20.32％），主要係註銷高雄市社區規劃師駐地輔導計畫依實作數量結算之賸餘；應付保留數339萬餘元（26.31％），主要係新訂燕巢大學城特定區計畫（含地形圖重製）案履約中，須保留續予執行。

二、附屬單位決算非營業部分

都市發展局主管作業基金，計有高雄市城鄉發展及都市更新基金、高雄市住宅基金等2個單位。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

營運計畫主要有辦理都市計畫都市更新規劃、公共及社區環境改善計畫、補助自行辦理實施更新事業、國民住宅及公營住宅出租收入等4項，實施結果，計有辦理公共及社區環境改善計畫、補助自行辦理實施更新事業及國民住宅與公營住宅出租收入等3項，因實際支出減少；或民眾實際申請自行實施都市更新並經審核通過案件金額較預計減少；或凱旋青樹社會住宅於年中完工驗收始辦理出租，致未達預計目標。

（二）　餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘2億7,457萬餘元，與預算短絀4,684萬餘元，相距3億2,141萬餘元，主要係三民區獅頭段一小段等2筆土地及高速公路岡山交流道附近特定區等都市計畫變更回饋代金收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）　劃定及推動都市更新區域，首創行政中心新舊基地採公辦都市更新模式招商，惟部分區域歷經多年仍未辦理都市更新，或執行策略徵求實施者計畫進度未如預期，有待積極強化計畫執行管控，健全都市機能，並營造低碳永續之整體環境品質。

都市發展局劃定市轄都市更新區域並積極推動，及興建岡山新行政中心與更新中心舊址、活絡岡山商業機能，首創行政中心新舊基地併採公辦都市更新模式招商（圖1），辦理「岡山區行政中心都市更新規劃及招商案」，總經費1,260萬元。經查都市更新計畫辦理情形，核有：1.91年度變更岡山都市計畫（第1次通盤檢討）劃定南側劉厝里住宅區為都市更新地區，並於103年度第2次通盤檢討結果續訂為都市更新地區，惟迄112年底遲未推動該區都市更新事業，影響都市機能復甦，允宜檢討妥處，以有效改善整體環境品質，並促進土地利用效益；2.積極辦理都市計畫變更，規劃整合岡山區公所等機關單位，於機15用地興建立體化辦公大樓，並調整

圖1　都市更新計畫區周邊交通示意

資料來源：整理自高雄市政府都市發展局提供資料。

各該機關舊址土地（機1-1）使用屬性，惟部分建築物未經結構安全或耐震評估旋納更新範圍，有待檢討改善；3.為兼顧安置岡山舊址之行政機關單位及都市更新業務之推行，規劃先於機15用地興建新行政中心，並俟機關遷入再拆除舊址建物，惟土地使用現況為綠地，又該土地後續因徵求都市更新實施者未果，而調整非供安置用途使用，亦未檢討修正計畫範圍，有待釐清妥處；4.賡續調整執行策略徵求實施者，惟計畫進度未如預期，易衍生額外支出，進而影響權利分配，有待研議具體因應措施等情事，經函請檢討改善。據復：1.審酌劉厝地區尚不具大型規模、高量體都更開發條件優勢，已規劃114年辦理說明會，推出民辦公協相應配套措施，鼓勵私有地主改善居住環境，並陸續完成周邊建設，提升公共設施品質；2.區內公有建築物排列不良或道路彎曲狹小，經評估足以妨害公共交通或安全，爰納入都市更新範圍，另岡山戶政事務所係借用岡山區公所辦公廳舍，已配合區公所辦理結構安全或耐震評估；3.為利新舊行政中心之建設及搬遷，減輕財政負擔，創造市民、投資人及市政府三贏，劃定機15用地為都市更新地區，並依都市更新條例相關規定辦理；4.經檢討調整執行方案以縮減開發期程，並研擬相關開發成本列為共同負擔項目。

（二）　賡續稽查都市計畫用地使用情形，惟部分行政區之農業用地未供農業用途使用，已逾都市計畫容許範疇，亦未主動規劃查察，以有效遏止土地違規使用，亟待研議善策並善用相關資訊，以強化都市計畫土地使用效能。

政府為回應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），於107年12月通過臺灣永續發展目標，其中核心目標11：「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」之具體目標8揭示：「研訂全國及直轄市、縣（市）國土計畫，提升農地、工業區等土地使用效率。」都市發展局為辦理都市土地使用管制、都市計畫私有公共設施保留地與公有非公用土地交換等都市開發業務，112年度裁處違反都市計畫法案件罰鍰1,700萬元。經查都市開發業務辦理情形，核有：1.大坪頂以東地區都市計畫內部分已核定「綠地」供住宅、商業或倉儲使用且面積逾50平方公尺者計25筆，亟待督促依法妥處或研議辦理用地變更；2.陸續稽查都市計畫用地使用情形，遏止土地遭違規使用，惟據內政部國土測繪中心109至110年國土利用現況調查成果資料檔、GIS地籍圖檔等相關資料比對分析結果，位處大寮區且108年前經都市計畫發布為農業區之土地，迄110年底未供農業用途使用者計1,280筆、面積98萬7,816平方公尺，其中都市計畫發布實施逾47年仍供倉儲或製造業使用者計95筆（圖2）、面積4萬7,950平方公尺，有待釐清依法妥處；3.定期函詢相關機關提供可交換土地資訊，惟部分地區都市計畫

圖2　大寮區農業用地未供農業使用情形

資料來源：整理自高雄市政府都市發展局及內政部國土測繪中心

提供資料。

未經使用而閒置之公共設施用地計525筆，遲未審酌交換之可能性，有待檢討因應，以利公共設施用地之取得開發，俾促進都市土地有效利用；4.定期清查義務人財產所得，俾移送強制執行確保政府債權，惟仍有部分於109年前取得之債權憑證，未逐年清查債務人財產或所得者計48筆，憑證管理有待強化等情事，經函請檢討改善。據復：1.囿於人力及資源，將分期至現地稽查並依法辦理；2.審酌案件量眾多，後續將研議分類以不同方式處理，或研議納入都市計畫檢討變更之可行性、或分年（期）至現地稽查；3.整體都市發展有賴各機關分工合作協調共同推動，後續依都市計畫私有公共設施保留地與公有非公用土地交換辦法規定積極辦理；4.除繳清罰鍰、移送強制執行及無選任遺產管理人等7案外，餘41案續依相關規定辦理。

（三）　因應施政需要，賡續檢討變更都市計畫，惟部分都市計畫區逾5年未研議辦理通盤檢討作業及公共設施用地面積未達規定比率，允宜研謀改善，以提升居民生活環境品質及促進城鄉均衡發展。

都市發展局為改善居民生活環境品質，並促進城鄉街廓能有計畫均衡發展，112年度辦理都市計畫之規劃檢討、變更等相關作業，執行結果，辦理18處都市計畫區公共設施用地專案通盤檢討，並完成亞灣2.0都市計畫細部計畫檢討等。經查都市計畫擬定、檢討變更及實施情形，核有：1.賡續檢討及變更都市計畫，以應施政需要，惟部分計畫發布實施逾5年，尚未研議辦理通盤檢討，有待檢討精進，以提升居民生活環境品質及促進城鄉均衡發展；2.陸續檢討變更都市計畫土地使用分區，惟部分都市計畫區之公園、綠地、廣場、兒童遊樂場及體育館等5項用地劃設或闢建面積均低於10％之規定標準（表1），有待檢討，俾提升土地使用效益並強化都市韌性；3.擬具高雄市國土計畫，引導整體區域永續發展，惟市轄住宅用地可供居住人口數高於推估125年之人口數且近10年市轄人口呈遞減趨勢，仍續變更機關用地面積1萬8,088平方公尺（約5,471.62坪）為住宅用地，有待檢討周延都市計畫之規劃執行，俾利市鎮均衡發展；4.檢討都市計畫人口，供公共設施用地項目、位置與面積之依循，惟部分都市計畫區人口達成率低於各都市計畫區平均值，或未積極闢建計畫內之公共設施，均待檢討研謀善策，以有效促進都市發展等情事，經函請檢討改善。據復：1.都市計畫通盤檢討作業需考量地區實際發展等因素陸續辦理，又耗時辦理公共設施保留地專案通盤檢討等，而影響其他地區辦理期程，將積極辦理通盤檢討計畫；2.都市計畫係70年前擬定，爰5項公共設施面積占比即未達10％，已研擬透過新設整體開發區至少劃設10％之5項公共設施用地，並以多目標方式活化閒置或低度利用公設或釋出空間供地區休憩等使用，以補不足；3.全市預估住宅用地總量充足，惟個別計畫區仍須考量重大建設、產業發展等，提出具前瞻性發展規劃，爰檢討變更引進民間業者協助開發閒置或低度利用公共設施用地；4.後續辦理通盤檢討，就各計畫區現況及未來發展，覈實檢討各計畫區之計畫人口數。

| 表1 都市計畫區內公園等5項用地面積配置及實際闢建比率 單位：％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 都市計畫區名稱 | 計畫配置 | 實際闢建 | 序號 | 都市計畫區名稱 | 計畫配置 | 實際闢建 |
|  | 都市計畫區（31項） | 8.61 | 6.43 | 16 | 湖內都市計畫 | 0.59 | 0.26 |
| 1 | 高雄市都市計畫 | 15.69 | 12.95 | 17 | 湖內（大湖地區）都市計畫 | 1.20 | 0.40 |
| 2 | 鳳山都市計畫 | 7.48 | 5.93 | 18 | 茄萣都市計畫 | 4.93 | 3.34 |
| 3 | 岡山都市計畫 | 2.91 | 1.95 | 19 | 彌陀都市計畫 | 0.96 | 0.54 |
| 4 | 高速公路岡山交流道附近特定區計畫 | 0.43 | 0.04 | 20 | 梓官都市計畫 | 0.81 | 0.62 |
| 5 | 旗山都市計畫 | 13.63 | 12.27 | 21 | 甲仙都市計畫 | 1.32 | 0.78 |
| 6 | 美濃都市計畫 | 0.87 | 0.14 | 22 | 澄清湖特定區計畫 | 9.58 | 7.43 |
| 7 | 美濃中正湖特定區計畫 | 5.31 | 0.10 | 23 | 楠梓交流道特定區計畫（鳳山厝部分） | 1.07 | － |
| 8 | 大寮都市計畫 | 3.94 | 2.32 | 24 | 大坪頂以東地區都市計畫 | 1.37 | 0.27 |
| 9 | 大樹都市計畫 | 2.22 | 0.04 | 25 | 大坪頂特定區計畫（台省部分） | 4.57 | 0.42 |
| 10 | 大樹（九區堂地區）都市計畫 | 2.30 | 1.16 | 26 | 興達港特定區計畫 | 28.37 | 21.74 |
| 11 | 仁武都市計畫 | 2.92 | 0.91 | 27 | 月世界風景特定區計畫 | 8.33 | 3.77 |
| 12 | 大社都市計畫 | 4.32 | 1.08 | 28 | 六龜彩蝶谷風景特定區計畫 | － | － |
| 13 | 燕巢都市計畫 | 2.36 | 0.36 | 29 | 蚵仔寮近海漁業特定區計畫 | 6.77 | 5.38 |
| 14 | 阿蓮都市計畫 | 0.39 | 0.25 | 30 | 鳥松（仁美地區）都市計畫 | 1.49 | 0.42 |
| 15 | 路竹都市計畫 | 1.66 | 1.00 | 31 | 高雄新市鎮特定區計畫 | 6.49 | 2.32 |
| 資料來源：整理自高雄市政府都市發展局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

（四）　賡續辦理社區營造實施計畫及閒置空間活化，以改善社區雜亂並增進地方特色，惟部分社區營造點環境維護管理未落實、督導考核機制及營運管理未臻周全，有待檢討改善，以達計畫執行效益。

臺灣永續發展目標核心目標11之具體目標3揭示：「建構落實民眾參與、具社會包容與永續發展城市及鄉村之規劃與管理。」都市發展局為延續社區總體營造脈絡，推動低碳、綠色概念之空間改造，自100年起辦理社區營造實施計畫，委託社區規劃師（下稱社規師）駐地輔導協助社區改善生活環境品質，展現在地特色。該計畫補助類型分為創生型、串聯型、營造型、綠美化及大學生根等5類，112年度社區營造點（下稱社造點）核定19處已全數辦竣（圖3），並辦理9處新增社造點之評選。復為活化閒置空間，辦理燕巢區橫山營區（下稱橫山基地）房舍空間

資料來源：整理自高雄市政府都市發展局提供資料。

圖3　112年度社區營造點補助類型

修繕整備及周邊環境安全改善，期橫山基地成為環境教育認證所，以達教育、保育及遊憩之多功能目標。經查辦理情形，核有：1.社造點環境維護管理未落實，社區營造成果僅短暫呈現未具延續性者計有湖蝶花園（第一期）計畫等6處，且尚乏追蹤考核機制；2.社造點未開放或僅供公眾短暫使用者計有日亭計畫等3處，尚待督促研謀改善，並周延申請案件之審核機制，以落實達成計畫執行效益；3.橫山基地尚乏場地使用收費基準，且長期供進駐單位作為辦公室或工作坊使用，營運管理未臻周全；4.橫山基地部分區域建物修繕及周遭景觀改善尚未完成，整建後基地整體意象風格未能相容、景觀欠佳，且迄112年9月26日止尚未取得環境教育認證等情事，經函請檢討改善。據復：1.已促請落實社造點環境管理及維護作業，嗣經追蹤完成改善，未來透過營造成果評比及社規師輔導計畫建立追蹤考核機制；2.社造點開放性及公共性方面，於113年度納入社區營造計畫提案評分及競賽評比項目，並列為社規師追蹤重點；3.考量基地區位條件及整體整備尚未完善等因素，為利推動橫山基地發展，於112年12月修正公告「燕巢橫山共創基地使用注意事項」，使用單位除負擔使用衍生相關費用外，亦須發揮組織量能提供公益性回饋；4.刻正辦理橫山基地編號105及106房舍韌性基盤整備，並將透過產學合作，逐步整理未開放空間及房舍，俾落實改善城鄉環境景觀，發揮城鎮多功能服務目標。

四、111年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於111年度審核報告內列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者4項（表2），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

| 表2 111年度審核報告所列都市發展局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 訂定裁量基準供業務執行之依循，惟制度規章未臻周延，又部分土地使用違規案件經裁罰逾2年仍未改善，或查有待處理之新增土地使用違規案件等均待檢討妥處，俾落實都市計畫之土地管理。 | 因新增待處理土地使用違規案件，且債權憑證之清理仍未臻周允，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）積極規劃興辦社會住宅，落實住宅政策，惟執行情形未臻完善，有待積極規劃後續因應措施，以促進社會住宅永續發展。 |  |
| 表2 111年度審核報告所列都市發展局主管重要審核意見覆核辦理情形（續） |  |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| （二）積極配合中央推動包租代管計畫，惟部分區域住宅閒置或低度使用之情形仍多，且廠商退場機制未臻周延，亟待研謀善策增加民眾參與意願及完善廠商履約評鑑事宜，以提升成效並減輕興建社會住宅之財政負擔。 |  |
| （三）原定國宅用地經主管機關同意變更用途，惟經管左營及前鎮等行政區部分土地仍閒置或經訴訟定讞迄未能收回，亟待研議土地活化方案及收回善策，俾活化資產發揮應有效能。 | 前經監察院立案調查，該院業提出調查報告。 |
| （四）為協助社區改善生活環境品質，辦理社區營造實施計畫，惟部分行政區無社區參與，或參與情形迥異、或未於期限內開工及執行進度落後等情，亟待研謀善策，以提升社區營造整體效能。 |  |

五、其他事項

都市發展局主管推動施政計畫之執行結果，前經本處查核後於審核報告揭露，並依法陳報監察院，嗣經監察院於112年7月1日至113年6月30日間同意備查者，摘述如次：

都市發展局辦理高雄市都市更新基金（105年6月23日更名為高雄市城鄉發展及都市更新基金）土地經管情形，核有：未於事前詳實評估並取得居民共識即貿然推動計畫，致購入土地未能依原訂計畫有效開發，容任土地長期閒置或低度使用，又土地規劃使用方案一再反覆，仍無法有效發揮土地應有價值，以促進都市更新發展；未考量纜車第一期路線已暫緩興建，仍投入鉅額公帑價購場站土地，復對土地合作開發計畫未能積極參與，並妥謀因應替代方案，以確保土地開發成效，肇致土地持續閒置多年；未辦理規劃評估即率爾購地，又未依原計畫目的積極推動安置住宅興建工程，復未能研提具體活化計畫，影響公有土地整體開發與運用，致土地長期閒置；多功能經貿園區開發計畫回饋土地閒置多年未有效運用，復因土地污染問題遲未解決，延宕辦理開發作業，減損政府收益等未盡職責及效能過低情事，經依審計法第69條第1項前段規定，函請高雄市市長查明妥處，並報告監察院。嗣經市政府研提：業依94年5月土地撥用計畫設置公車候車空間和簡易旅客服務設施，未來國有地撥用時程將俟重大建設計畫經中央或市政府核定後再行辦理；已向財政部國有財產署申請廢止撥用，收回原繳撥用價款，變更土地管理機關為該署，並協助該基地完成都市計畫變更，續由觀光局與該署辦理旗津渡假旅館合作開發；歷年均積極管理及維護，俟財政部國有財產署排除周遭土地占用情形時，可作為占用戶彈性安置基地，短期內已函詢區公所等相關機關瞭解使用需求，預計供長照、日照、公托等使用；業經判釋檢測分析結果，均低於土壤污染監測標準，並經111及112年評估結論，將修正路型後提送高雄市都市設計及土地使用開發許可審議委員會，俟審議通過後儘速辦理招商等。案經本處函報審計部陳報監察院，於113年2月1日獲同意備查。