貳拾捌、統籌支撥科目

統籌支撥科目包括公務人員退休及撫卹給付、公務人員各項補助及慰問金、災害準備金及各類員工待遇準備等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫4項，下分工作計畫5項，已執行完成者4項，尚在執行者1項，主要係水利局辦理苓雅、前鎮區英明、英義路區域污水管災修復建等工程尚未完工，須保留續予執行。

（二）　預算執行之審核

1.　歲出原編列預算數99億6,318萬餘元，因各機關人事費不足，經申請動支各類員工待遇準備9億5,370萬餘元，併入機關預算執行後，預算數為90億947萬餘元，決算審核結果，審定實現數71億9,683萬餘元（79.88％），應付保留數7億9,584萬餘元（8.83％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為79億9,267萬餘元，預算賸餘10億1,679萬餘元（11.29％），主要係各機關申請動支各類員工待遇準備之結餘。

2.　以前年度歲出轉入數計1億2,391萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億1,416萬餘元（92.14％）；減免（註銷）數736萬餘元（5.94％），係各項災害緊急搶修工程結餘；應付保留數237萬餘元（1.92％），主要係水利局辦理污水下水道系統維護開口契約工程尚未完工，須保留續予執行。

貳拾玖、第二預備金

（一）　預算執行之審核

第二預備金預算數4億元，計有市政府等17個主管機關，依預算法第70條規定申請動支，經市政府核准動支3億9,882萬餘元（99.71％），未動支數117萬餘元（0.29％）。市政府各機關申請核准動支第二預備金之總額，占年度歲出決算審定數之0.24％，動支數額均經併入各機關年度預算配合相關計畫執行，市政府並依預算法第70條規定編具第二預備金動支數額表，於113年3月8日以高市府主公預字第11330195200號函送請市議會審議。

（二）　重要審核意見

動支預備金案件數下降，惟動支案保留金額與比率較上年度增加，又部分機關以相關事由連年或多次動支，卻未妥為檢討業務長年預算編列不足情形，有待督促檢討因應，以有效提升預算執行效能。

圖1　第二預備金動支數保留比率

年度

％

資料來源:整理自高雄市政府主計處提供資料。

依據各機關單位預算執行要點第31點及第32點規定，各機關動支第二預備金，應衡酌執行能力，避免於年度結束申請保留，並應避免每年以相同事由申請動支第二預備金；經核准辦理之案件，各機關應依規定程序確實積極辦理。本處前抽查各機關動支第二預備金情形，發現動支案保留比率偏高，且間有保留比率逾5成或悉數保留等情事，經函請市政府督促相關機關檢討改善，據復將於各機關簽請動支第二預備金時，持續督促其確實檢討業務實需並衡酌執行能力，避免於年度結束申請保留。案經追蹤執行情形，核有：（1）112年度核准動支54案，較111年度下降，惟近5年度（108至112年度）第二預備金動支案應付保留數計9,236萬餘元至1億8,014萬餘元不等，保留金額與比率，以110年度1億8,014萬餘元，占比45.30％最高，雖於111年度降至1億209萬餘元，占比25.68％，惟112年度應付保留數1億4,499萬餘元，又較111年度增加4,289萬餘元，保留比率亦升至36.36％（圖1），且動支案件保留金額逾7成以上者計14案，占總件數25.93％，其中甚有9案悉數或幾近全數保留，總件數亦較111年度10案，占比15.87％增加；（2）部分機關以相同事由連年動支第二預備金，或歷年多次申請動支，卻未檢討業務長年預算編列不足原因並妥為改善等情事，經函請檢討改善。據復：（1）爾後持續督請各機關衡酌執行能力辦理動支，避免年度結束申請保留；（2）將持續透由預算編列檢討，儘量避免相同情事發生。

（三）　111年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於111年度審核報告內列重要審核意見，計有動支第二預備金保留比率偏高，又間有機關連年以相同事由，或重要施政計畫未編列足額預算等情，申請動支第二預備金，有待檢討改善1項，因動支及保留情形仍未周妥，業再研提審核意見詳「（二）重要審核意見」。