甲、各營(事)業決算之審核

壹、營業部分

一、產業發展處主管

新竹瓦斯股份有限公司

新竹縣政府為促使縣轄地區及新竹市民眾普遍享有安全、衛生、經濟、方便之自來瓦斯，提升國民生活品質，減少空氣污染，依據天然氣事業法規定，於101年設置新竹瓦斯股份有限公司。該公司112年度決算經本室參據會計師查核簽證財務報告，予以書面審核。茲將審核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

（1）　產銷計畫　112年度生產及銷售計畫主要有供氣、售氣、新裝用戶等3項，均未達預計目標，其原因列表分析如次：

| 計畫名稱 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ |  |
| A.生產計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 供氣量 | 千立方公尺 | 145,628 | 130,419 | - 15,209 | - 10.44 | 實際供氣需求較預計減少。 |
| B.銷售計畫 |  |  |  |  |  |  |
| a.售氣量 | 千立方公尺 | 141,259 | 128,591 | - 12,668 | - 8.97 | 實際售氣量較預計減少。 |
| b.新裝用戶 | 戶 | 6,605 | 4,369 | - 2,236 | - 33.85 | 因受全球原物料上漲及缺工影響，施工進度未如預期，致實際新裝用戶數較預計減少。 |

（2）　固定資產之建設改良擴充計畫　112年度固定資產建設改良擴充預算數6億1,141萬餘元（含以後年度補辦預算，報准先行辦理530萬元），連同111年度轉入數2億3,425萬餘元，合計可用預算數8億4,567萬餘元（含專案計畫8億1,880萬餘元、一般建築及設備2,687萬餘元）。決算支用數4億5,633萬餘元（含專案計畫4億4,180萬餘元、一般建築及設備1,453萬餘元），較可用預算數減少3億8,933萬餘元，約46.04％，主要係表外管裝置作業與輸配氣管改善工程尚未完工所致。未支用數中2億1,759萬餘元（含專案計畫2億412萬餘元、一般建築及設備1,346萬餘元），業經報准保留轉入以後年度繼續執行。

2.　預算執行情形之審核

112年度決算審核結果，營業利益2億2,479萬餘元，營業外損失4,373萬餘元，稅前淨利1億8,106萬餘元，經減除所得稅費用3,621萬餘元後，審定本期淨利為1億4,485萬餘元。

上述營業利益較預算數增加6,014萬餘元，稅前淨利亦較預算數增加958萬餘元，主要係購氣單價較預計減少，購氣成本減少所致。

3.　盈虧及撥補之審定

（1）　盈虧之審定　112年度原編決算稅前淨利181,062,805元，縣政府彙編決算照數核定，經本室審核結果，尚無不合，審定112年度決算稅前淨利亦為181,062,805元，減除所得稅費用36,212,560元，本期淨利144,850,245元。

（2）　課稅所得之審定　上列稅前淨利，依縣政府核定及本室審核結果，照稅法規定，課稅所得為166,357,662元，應繳納所得稅為33,271,532元。

（3） 　盈虧撥補　112年度審定本期淨利144,850,245元，連同累積盈餘517,888,117元及其他綜合損益轉入數10,009,532元，合計672,747,894元，依法分配如次：A.提列法定公積15,485,978元；B.分配新竹縣政府股息紅利143,121,422元；C.未分配盈餘514,140,494元，留待以後年度分配。

4.　現金流量之查核

112年度期初現金及約當現金17億7,438萬餘元，經營業、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減1億3,880萬餘元，期末現金及約當現金為16億3,558萬餘元。其現金及約當現金淨減數較預算淨減數1億6,632萬餘元，減少2,752萬餘元，主要係購建不動產、廠房及設備之現金流出數減少所致。又營業活動之淨現金流入5億1,076萬餘元，主要係經營獲利；投資活動之淨現金流出4億5,097萬餘元，主要係購建不動產、廠房及設備；籌資活動之淨現金流出1億9,859萬餘元，主要係發放現金股利。

茲將該公司112年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

| 新竹瓦斯股份有限公司損益計算審定表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業收入 | 2,048,690,000 | 1,763,358,419 | － | 1,763,358,419 | - 285,331,581 | - 13.93 |
| 銷售收入 | 1,772,506,000 | 1,490,394,685 | － | 1,490,394,685 | - 282,111,315 | - 15.92 |
| 其他營業收入 | 276,184,000 | 272,963,734 | － | 272,963,734 | - 3,220,266 | - 1.17 |
| 營業成本 | 1,796,986,000 | 1,472,459,617 | － | 1,472,459,617 | - 324,526,383 | - 18.06 |
| 銷售成本 | 1,620,929,000 | 1,320,185,449 | － | 1,320,185,449 | - 300,743,551 | - 18.55 |
| 其他營業成本 | 176,057,000 | 152,274,168 | － | 152,274,168 | - 23,782,832 | - 13.51 |
| 營業毛利（毛損） | 251,704,000 | 290,898,802 | － | 290,898,802 | 39,194,802 | 15.57 |
| 營業費用 | 87,056,000 | 66,103,010 | － | 66,103,010 | - 20,952,990 | - 24.07 |
| 管理費用 | 87,056,000 | 66,103,010 | － | 66,103,010 | - 20,952,990 | - 24.07 |
| 營業利益（損失） | 164,648,000 | 224,795,792 | － | 224,795,792 | 60,147,792 | 36.53 |
| 營業外收入 | 9,249,000 | 37,509,655 | － | 37,509,655 | 28,260,655 | 305.55 |
| 其他營業外收入 | 9,249,000 | 37,509,655 | － | 37,509,655 | 28,260,655 | 305.55 |
| 營業外費用 | 2,417,000 | 81,242,642 | － | 81,242,642 | 78,825,642 | 3,261.30 |
| 其他營業外費用 | 2,417,000 | 81,242,642 | － | 81,242,642 | 78,825,642 | 3,261.30 |
| 營業外利益（損失） | 6,832,000 | - 43,732,987 | － | - 43,732,987 | - 50,564,987 | -- |
| 稅前淨利（淨損） | 171,480,000 | 181,062,805 | － | 181,062,805 | 9,582,805 | 5.59 |
| 所得稅費用（利益） | 38,500,000 | 36,212,560 | － | 36,212,560 | - 2,287,440 | - 5.94 |
| 本期淨利（淨損） | 132,980,000 | 144,850,245 | － | 144,850,245 | 11,870,245 | 8.93 |

註：1.本期其他綜合損益2,027,072元，包括確定福利計畫之再衡量數2,533,840元、與不重分類之項目相關之所得稅-506,768元。

2.新竹瓦斯股份有限公司112年度經營績效獎金預算依行政院核定新竹瓦斯股份有限公司薪資管理要點編列，新竹縣政府彙編112年度新竹縣總決算附屬單位決算及綜計表(營業部分)按前開要點規定暫列經營績效獎金13,185,806元，循例暫照列，俟主管機關專案審核定案後，依案辦理。

3.新竹瓦斯股份有限公司本期淨利144,850,245元，除以加權平均流通在外普通股股數180,000,000股後，基本每股盈餘0.80元。

4.其他營業外費用含認列災害損失80,130,215元。

5.稅前淨利為181,062,805元，扣除未實現保險理賠收入等項目14,705,143元，課稅所得為166,357,662元。應繳納所得稅33,271,532元，扣除以前年度所得稅調整1元與加計遞延所得稅資產淨變動數2,941,029元，所得稅費用為36,212,560元。

| 新竹瓦斯股份有限公司盈虧撥補審定表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 盈餘之部 | 633,051,000 | 672,747,894 | － | 672,747,894 | 39,696,894 | 6.27 |
| 本期淨利 | 132,980,000 | 144,850,245 | － | 144,850,245 | 11,870,245 | 8.93 |
| 累積盈餘 | 500,071,000 | 517,888,117 | － | 517,888,117 | 17,817,117 | 3.56 |
| 其他綜合損益轉入數 | － | 10,009,532 | － | 10,009,532 | 10,009,532 | -- |
| 分配之部 | 633,051,000 | 672,747,894 | － | 672,747,894 | 39,696,894 | 6.27 |
| 地方政府所得者 | 139,894,000 | 143,121,422 | － | 143,121,422 | 3,227,422 | 2.31 |
| 股（官）息紅利 | 139,894,000 | 143,121,422 | － | 143,121,422 | 3,227,422 | 2.31 |
| 留存事業機關者 | 493,157,000 | 529,626,472 | － | 529,626,472 | 36,469,472 | 7.40 |
| 法定公積 | 13,298,000 | 15,485,978 | － | 15,485,978 | 2,187,978 | 16.45 |
| 未分配盈餘 | 479,859,000 | 514,140,494 | － | 514,140,494 | 34,281,494 | 7.14 |

註：該公司決算未分配盈餘514,140,494元，係按縣政府核定暫列，留待以後年度分配。

| 新竹瓦斯股份有限公司盈虧審定後現金流量表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） | 171,480,000 | 181,062,805 | 9,582,805 | 5.59 |
| 利息股利之調整 | - 8,027,000 | - 18,468,362 | - 10,441,362 | 130.08 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | 163,453,000 | 162,594,443 | - 858,557 | - 0.53 |
| 調整項目 | 383,707,000 | 377,813,283 | - 5,893,717 | - 1.54 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 547,160,000 | 540,407,726 | - 6,752,274 | - 1.23 |
| 收取利息 | 8,127,000 | 18,082,713 | 9,955,713 | 122.50 |
| 退還（支付）所得稅 | - 38,500,000 | - 47,724,262 | - 9,224,262 | 23.96 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 516,787,000 | 510,766,177 | - 6,020,823 | - 1.17 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） | - 400,000 | - 5,220,217 | - 4,820,217 | 1,205.05 |
| 增加基金及長期應收款 | - 20,000,000 | - 34,288,040 | - 14,288,040 | 71.44 |
| 增加不動產、廠房及設備 | - 556,119,000 | - 411,469,742 | 144,649,258 | - 26.01 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 576,519,000 | - 450,977,999 | 125,541,001 | - 21.78 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 其他負債淨增（淨減） | 34,000,000 | - 47,023,193 | - 81,023,193 | -- |
| 發放現金股利 | - 140,595,000 | - 151,569,815 | - 10,974,815 | 7.81 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 106,595,000 | - 198,593,008 | - 91,998,008 | 86.31 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 166,327,000 | - 138,804,830 | 27,522,170 | - 16.55 |
| 期初現金及約當現金 | 1,935,367,000 | 1,774,387,097 | - 160,979,903 | - 8.32 |
| 期末現金及約當現金 | 1,769,040,000 | 1,635,582,267 | - 133,457,733 | - 7.54 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包含提列備抵呆帳及評價損失、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、押匯貼現及放款淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）。

| 新竹瓦斯股份有限公司盈虧審定後資產負債表 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 112 年 12 月 31 日 |  | 111 年 12 月 31 日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 5,382,407,396 | 100.00 | 5,407,266,689 | 100.00 | - 24,859,293 | - 0.46 |
| 流動資產 | 1,976,761,351 | 36.73 | 2,118,168,923 | 39.17 | - 141,407,572 | - 6.68 |
| 現金 | 1,635,582,267 | 30.39 | 1,774,387,097 | 32.81 | - 138,804,830 | - 7.82 |
| 應收款項 | 247,913,424 | 4.61 | 226,493,560 | 4.19 | 21,419,864 | 9.46 |
| 存貨 | 79,996,048 | 1.49 | 105,828,486 | 1.96 | - 25,832,438 | - 24.41 |
| 預付款項 | 13,269,612 | 0.25 | 11,459,780 | 0.21 | 1,809,832 | 15.79 |
| 基金、投資及長期應收款 | 129,402,751 | 2.40 | 95,114,711 | 1.76 | 34,288,040 | 36.05 |
| 基金 | 129,402,751 | 2.40 | 95,114,711 | 1.76 | 34,288,040 | 36.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,263,362,993 | 60.63 | 3,178,153,558 | 58.78 | 85,209,435 | 2.68 |
| 土地 | 612,839,122 | 11.39 | 608,290,642 | 11.25 | 4,548,480 | 0.75 |
| 土地改良物 | 815,474 | 0.02 | 896,621 | 0.02 | - 81,147 | - 9.05 |
| 房屋及建築 | 57,611,412 | 1.07 | 57,318,169 | 1.06 | 293,243 | 0.51 |
| 機械及設備 | 2,529,509,046 | 47.00 | 2,464,791,359 | 45.58 | 64,717,687 | 2.63 |
| 交通及運輸設備 | 3,549,502 | 0.07 | 3,790,985 | 0.07 | - 241,483 | - 6.37 |
| 什項設備 | 3,730,319 | 0.07 | 3,265,881 | 0.06 | 464,438 | 14.22 |
| 購建中固定資產 | 55,308,118 | 1.03 | 39,799,901 | 0.74 | 15,508,217 | 38.97 |
| 無形資產 | 10,214,976 | 0.19 | 11,078,577 | 0.20 | - 863,601 | - 7.80 |
| 無形資產 | 10,214,976 | 0.19 | 11,078,577 | 0.20 | - 863,601 | - 7.80 |
| 其他資產 | 2,665,325 | 0.05 | 4,750,920 | 0.09 | - 2,085,595 | - 43.90 |
| 遞延所得稅資產 | 1,297,294 | 0.02 | 4,745,091 | 0.09 | - 3,447,797 | - 72.66 |
| 什項資產 | 1,368,031 | 0.03 | 5,829 | 0.00 | 1,362,202 | 23,369.39 |
| 合計 | 5,382,407,396 | 100.00 | 5,407,266,689 | 100.00 | - 24,859,293 | - 0.46 |

註：1.信託代理與保證之或有資產與或有負債，112年底及111年底各有48,735,935元及54,929,219元。

2.存貨成本係採加權平均法計算，期末以成本與淨變現價值孰低衡量。

3.不動產、廠房及設備之折舊係採直線法計算。

| 新竹瓦斯股份有限公司盈虧審定後資產負債表（續） 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 112 年 12 月 31 日 |  | 111 年 12 月 31 日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 2,552,732,287 | 47.43 | 2,581,347,475 | 47.74 | - 28,615,188 | - 1.11 |
| 流動負債 | 585,417,642 | 10.88 | 564,982,565 | 10.45 | 20,435,077 | 3.62 |
| 應付款項 | 187,866,285 | 3.49 | 205,937,604 | 3.81 | - 18,071,319 | - 8.78 |
| 預收款項 | 116,122 | 0.00 | 101,356 | 0.00 | 14,766 | 14.57 |
| 合約負債-流動 | 397,435,235 | 7.38 | 358,943,605 | 6.64 | 38,491,630 | 10.72 |
| 其他負債 | 1,967,314,645 | 36.55 | 2,016,364,910 | 37.29 | - 49,050,265 | - 2.43 |
| 負債準備 | 17,509,704 | 0.33 | 22,781,550 | 0.42 | - 5,271,846 | - 23.14 |
| 遞延負債 | 1,576,514,673 | 29.29 | 1,582,778,477 | 29.27 | - 6,263,804 | - 0.40 |
| 遞延所得稅負債 | 169,978,729 | 3.16 | 169,978,729 | 3.14 | － | － |
| 什項負債 | 203,311,539 | 3.78 | 240,826,154 | 4.45 | - 37,514,615 | - 15.58 |
| 權益 | 2,829,675,109 | 52.57 | 2,825,919,214 | 52.26 | 3,755,895 | 0.13 |
| 資本 | 1,800,000,000 | 33.44 | 1,800,000,000 | 33.29 | － | － |
| 資本 | 1,800,000,000 | 33.44 | 1,800,000,000 | 33.29 | － | － |
| 資本公積 | 96,043,555 | 1.78 | 96,043,555 | 1.78 | － | － |
| 資本公積 | 96,043,555 | 1.78 | 96,043,555 | 1.78 | － | － |
| 保留盈餘（或累積虧損） | 631,706,628 | 11.74 | 619,968,273 | 11.47 | 11,738,355 | 1.89 |
| 已指撥保留盈餘 | 117,566,134 | 2.18 | 102,080,156 | 1.89 | 15,485,978 | 15.17 |
| 未指撥保留盈餘 | 514,140,494 | 9.55 | 517,888,117 | 9.58 | - 3,747,623 | - 0.72 |
| 累積其他綜合損益 | 301,924,926 | 5.61 | 309,907,386 | 5.73 | - 7,982,460 | - 2.58 |
| 不動產重估增值 | 301,924,926 | 5.61 | 301,924,926 | 5.58 | － | － |
| 確定福利計畫之再衡量數 | － | － | 7,982,460 | 0.15 | - 7,982,460 | - 100.00 |
| 合計 | 5,382,407,396 | 100.00 | 5,407,266,689 | 100.00 | - 24,859,293 | - 0.46 |

4.期末已提撥退休金資產4,563萬餘元，及提列員工福利負債準備（屬退休金部分）1,750萬餘元。

二、農業處主管

新竹肉品市場股份有限公司

新竹縣政府為改善肉品供銷，強化食肉衛生，依據農產品市場交易法、公司法及農產品批發市場管理辦法等規定，設置新竹肉品市場股份有限公司。該公司112年度決算，經本室參據會計師查核簽證財務報告，予以書面審核，並派員抽查。茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

（1）　營運計畫　112年度營運計畫主要有拍賣毛豬與電宰毛豬等2項，均未達成預計目標，其原因列表分析如次：

| 營運項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ |  |
| A.拍賣毛豬 | 頭 | 210,000 | 183,405 | - 26,595 | - 12.66 | 豬源供應量不足，調配不易，致實際拍賣數較預計減少。 |
| B.電宰毛豬 | 頭 | 133,500 | 116,353 | - 17,147 | - 12.84 | 因其他業者削價競爭，致實際電宰數較預計減少。 |

（2）　固定資產之建設改良擴充計畫　112年度固定資產建設改良擴充預算數1億2,101萬餘元（含以後年度補辦預算，報准先行辦理1億1,471萬餘元），其中專案計畫1,468萬餘元、一般建築及設備1億633萬元。決算支用數1,661萬餘元（含專案計畫1,468萬餘元、一般建築及設備192萬餘元），較可用預算數減少1億440萬餘元，約86.27％，主要係肉品冷凍（藏）及加工食品廠新建工程尚在執行中所致。

2.　預算執行情形之審核

112年度決算審核結果，營業損失54萬餘元，營業外利益231萬餘元，稅前淨利176萬餘元，經減除所得稅費用54萬餘元後，審定本期淨利為122萬餘元。

上述營業損失與預算營業利益相距242萬餘元，主要係毛豬拍賣管理費、電宰設備外包租金等收入較預計減少，稅前淨利較預算數增加11萬餘元，主要係利息及場地租金收入較預計增加所致。

3.　盈虧撥補之審定

（1）　盈虧之審定　112年度原編決算稅前淨利1,769,966元，縣政府彙編決算照數核定，經本室審核結果，尚無不合，審定112年度決算稅前淨利亦為1,769,966元，減除所得稅費用546,538元，本期淨利1,223,428元。

（2）　課稅所得之審定　上列稅前淨利，依縣政府核定及本室審核結果，照稅法規定，課稅所得為2,732,688元，應繳納所得稅為127,931元。

（3）　盈虧撥補　112年度審定本期淨利1,223,428元，連同累積盈餘56,639,243元，合計57,862,671元，依法分配如次：A.提列法定公積122,343元；B.分配新竹縣政府股（官）息紅利367,028元；C.未分配盈餘57,373,300元，留待以後年度分配。

4.　現金流量之查核

112年度期初現金及約當現金1億5,178萬餘元，經營業、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增2,194萬餘元，期末現金及約當現金為1億7,373萬餘元。其現金及約當現金淨增數較預算淨增數627萬餘元，增加1,566萬餘元，主要係收取中央及縣政府補助「建構肉品批發市場現代化屠宰及冷鏈設施設備計畫」之款項所致。又營業活動之淨現金流入1,577萬餘元，主要係經營獲利；投資活動之淨現金流出1,519萬餘元，主要係購建不動產及機械設備；籌資活動之淨現金流入2,136萬餘元，主要係收取中央及縣政府補助「建構肉品批發市場現代化屠宰及冷鏈設施設備計畫」之款項，增加其他負債（遞延收入）所致。

茲將該公司112年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

| 新竹肉品市場股份有限公司損益計算審定表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業收入 | 65,757,500 | 58,863,669 | － | 58,863,669 | - 6,893,831 | - 10.48 |
| 銷貨收入 | 2,482,500 | 2,099,104 | － | 2,099,104 | - 383,396 | - 15.44 |
| 勞務收入 | 49,846,000 | 46,739,802 | － | 46,739,802 | - 3,106,198 | - 6.23 |
| 其他營業收入 | 13,429,000 | 10,024,763 | － | 10,024,763 | - 3,404,237 | - 25.35 |
| 營業成本 | 63,870,000 | 59,405,909 | － | 59,405,909 | - 4,464,091 | - 6.99 |
| 銷貨成本 | 1,944,000 | 1,942,039 | － | 1,942,039 | - 1,961 | - 0.10 |
| 勞務成本 | 61,571,000 | 57,155,624 | － | 57,155,624 | - 4,415,376 | - 7.17 |
| 其他營業成本 | 355,000 | 308,246 | － | 308,246 | - 46,754 | - 13.17 |
| 營業毛利(毛損) | 1,887,500 | - 542,240 | － | - 542,240 | - 2,429,740 | -- |
| 營業利益(損失) | 1,887,500 | - 542,240 | － | - 542,240 | - 2,429,740 | -- |
| 營業外收入 | 1,383,000 | 2,783,350 | － | 2,783,350 | 1,400,350 | 101.25 |
| 財務收入 | 1,203,000 | 1,653,379 | － | 1,653,379 | 450,379 | 37.44 |
| 其他營業外收入 | 180,000 | 1,129,971 | － | 1,129,971 | 949,971 | 527.76 |
| 營業外費用 | 1,614,000 | 471,144 | － | 471,144 | - 1,142,856 | - 70.81 |
| 其他營業外費用 | 1,614,000 | 471,144 | － | 471,144 | - 1,142,856 | - 70.81 |
| 營業外利益(損失) | - 231,000 | 2,312,206 | － | 2,312,206 | 2,543,206 | -- |
| 稅前淨利(淨損) | 1,656,500 | 1,769,966 | － | 1,769,966 | 113,466 | 6.85 |
| 所得稅費用(利益) | 451,000 | 546,538 | － | 546,538 | 95,538 | 21.18 |
| 本期淨利(淨損) | 1,205,500 | 1,223,428 | － | 1,223,428 | 17,928 | 1.49 |

註：1.該公司112年度經營績效獎金預算依公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則、新竹縣政府所屬事業機構經營績效考核要點等規定編列，縣政府彙編112年度新竹縣總決算附屬單位決算及綜計表（營業部分）按前開原則及考核要點，暨新竹肉品市場股份有限公司員工績效考核要點等規定暫列經營績效獎金2,600,000元，循例暫照列，俟主管機關專案審核定案後，依案辦理。

2.該公司本期淨利1,223,428元，除以加權平均流通在外普通股股數1,000股後，基本每股盈餘1,223.43元。

3.稅前淨利1,769,966元，加計退休金超限數等項目之差異數962,722元後，課稅所得為2,732,688元。繳納所得稅127,931元，加計暫繳自繳稅額276,354元，及抵繳之扣繳稅額142,253元，所得稅費用為546,538元。

| 新竹肉品市場股份有限公司盈虧撥補審定表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 盈餘之部 | 57,815,500 | 57,862,671 | － | 57,862,671 | 47,171 | 0.08 |
| 本期淨利 | 1,205,500 | 1,223,428 | － | 1,223,428 | 17,928 | 1.49 |
| 累積盈餘 | 56,610,000 | 56,639,243 | － | 56,639,243 | 29,243 | 0.05 |
| 分配之部 | 57,815,500 | 57,862,671 | － | 57,862,671 | 47,171 | 0.08 |
| 地方政府所得者 | 361,650 | 367,028 | － | 367,028 | 5,378 | 1.49 |
| 股(官)息紅利 | 361,650 | 367,028 | － | 367,028 | 5,378 | 1.49 |
| 留存事業機關者 | 57,453,850 | 57,495,643 | － | 57,495,643 | 41,793 | 0.07 |
| 法定公積 | 120,550 | 122,343 | － | 122,343 | 1,793 | 1.49 |
| 未分配盈餘 | 57,333,300 | 57,373,300 | － | 57,373,300 | 40,000 | 0.07 |

註：該公司決算未分配盈餘57,373,300元，係按縣政府核定暫列，留待以後年度分配。

| 新竹肉品市場股份有限公司盈虧審定後現金流量表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 稅前淨利(淨損) | 1,656,500 | 1,769,966 | 113,466 | 6.85 |
| 利息股利之調整 | － | - 1,653,379 | - 1,653,379 | -- |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損) | 1,656,500 | 116,587 | - 1,539,913 | - 92.96 |
| 調整項目 | 11,708,000 | 14,636,424 | 2,928,424 | 25.01 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 13,364,500 | 14,753,011 | 1,388,511 | 10.39 |
| 收取利息 | － | 1,653,379 | 1,653,379 | -- |
| 退還(支付)所得稅 | - 451,000 | - 626,412 | - 175,412 | 38.89 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 12,913,500 | 15,779,978 | 2,866,478 | 22.20 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | 515,000 | 37,200 | - 477,800 | - 92.78 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | - 6,300,000 | - 15,236,430 | - 8,936,430 | 141.85 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | - 5,785,000 | - 15,199,230 | - 9,414,230 | 162.74 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 其他負債淨增(淨減) | 698,000 | 22,306,365 | 21,608,365 | 3,095.75 |
| 減少長期負債 | - 1,185,000 | - 565,147 | 619,853 | - 52.31 |
| 發放現金股利 | - 364,000 | - 378,709 | - 14,709 | 4.04 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | - 851,000 | 21,362,509 | 22,213,509 | -- |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 6,277,500 | 21,943,257 | 15,665,757 | 249.55 |
| 期初現金及約當現金 | 135,872,000 | 151,787,812 | 15,915,812 | 11.71 |
| 期末現金及約當現金 | 142,149,500 | 173,731,069 | 31,581,569 | 22.22 |

註：1.本表現金及約當現金包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損失、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、押匯貼現及放款淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）。

| 新竹肉品市場股份有限公司盈虧審定後資產負債表 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 112年12月31日 |  | 111年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 277,069,360 | 100.00 | 251,262,260 | 100.00 | 25,807,100 | 10.27 |
| 流動資產 | 176,708,743 | 63.78 | 155,721,375 | 61.98 | 20,987,368 | 13.48 |
| 現金 | 173,731,069 | 62.70 | 151,787,812 | 60.41 | 21,943,257 | 14.46 |
| 應收款項 | 2,823,453 | 1.02 | 3,742,649 | 1.49 | - 919,196 | - 24.56 |
| 存貨 | 154,221 | 0.06 | 190,914 | 0.08 | - 36,693 | - 19.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 100,259,617 | 36.19 | 95,402,685 | 37.97 | 4,856,932 | 5.09 |
| 土地 | 6,632,395 | 2.39 | 6,632,395 | 2.64 | － | － |
| 土地改良物 | 1,697,193 | 0.61 | 2,053,829 | 0.82 | - 356,636 | - 17.36 |
| 房屋及建築 | 47,791,067 | 17.25 | 49,824,256 | 19.83 | - 2,033,189 | - 4.08 |
| 機械及設備 | 31,928,324 | 11.52 | 20,861,682 | 8.30 | 11,066,642 | 53.05 |
| 交通及運輸設備 | 1,356,610 | 0.49 | 1,534,834 | 0.61 | - 178,224 | - 11.61 |
| 什項設備 | 10,854,028 | 3.92 | 13,115,689 | 5.22 | - 2,261,661 | - 17.24 |
| 購建中固定資產 | － | － | 1,380,000 | 0.55 | - 1,380,000 | - 100.00 |
| 其他資產 | 101,000 | 0.04 | 138,200 | 0.06 | - 37,200 | - 26.92 |
| 什項資產 | 101,000 | 0.04 | 138,200 | 0.06 | - 37,200 | - 26.92 |
| 合計 | 277,069,360 | 100.00 | 251,262,260 | 100.00 | 25,807,100 | 10.27 |
| 負債 | 83,863,965 | 30.27 | 59,442,922 | 23.66 | 24,421,043 | 41.08 |
| 流動負債 | 39,613,685 | 14.30 | 36,404,203 | 14.49 | 3,209,482 | 8.82 |
| 應付款項 | 19,507,300 | 7.04 | 21,824,036 | 8.69 | - 2,316,736 | - 10.62 |
| 預收款項 | 20,106,385 | 7.26 | 14,580,167 | 5.80 | 5,526,218 | 37.90 |
| 長期負債 | 4,699,445 | 1.70 | 5,794,249 | 2.31 | - 1,094,804 | - 18.89 |
| 長期債務 | 4,699,445 | 1.70 | 5,794,249 | 2.31 | - 1,094,804 | - 18.89 |
| 其他負債 | 39,550,835 | 14.27 | 17,244,470 | 6.86 | 22,306,365 | 129.35 |
| 遞延負債 | 19,097,954 | 6.89 | 6,226,636 | 2.48 | 12,871,318 | 206.71 |
| 什項負債 | 20,452,881 | 7.38 | 11,017,834 | 4.38 | 9,435,047 | 85.63 |
| 權益 | 193,205,395 | 69.73 | 191,819,338 | 76.34 | 1,386,057 | 0.72 |
| 資本 | 100,000,000 | 36.09 | 100,000,000 | 39.80 | － | － |
| 資本 | 100,000,000 | 36.09 | 100,000,000 | 39.80 | － | － |
| 資本公積 | 31,932,738 | 11.53 | 31,932,738 | 12.71 | － | － |
| 資本公積 | 31,932,738 | 11.53 | 31,932,738 | 12.71 | － | － |
| 保留盈餘（或累積虧損） | 67,719,512 | 24.44 | 66,863,112 | 26.61 | 856,400 | 1.28 |
| 已指撥保留盈餘 | 10,346,212 | 3.73 | 10,223,869 | 4.07 | 122,343 | 1.20 |
| 未指撥保留盈餘 | 57,373,300 | 20.71 | 56,639,243 | 22.54 | 734,057 | 1.30 |
| 權益其他項目 | - 6,446,855 | - 2.33 | - 6,976,512 | - 2.78 | 529,657 | - 7.59 |
| 未認列為退休金成本之淨損失 | - 6,446,855 | - 2.33 | - 6,976,512 | - 2.78 | 529,657 | - 7.59 |
| 合計 | 277,069,360 | 100.00 | 251,262,260 | 100.00 | 25,807,100 | 10.27 |

註：1.信託代理與保證之或有資產與或有負債，112年底及111年底均為6,008,483元。

2.存貨成本係採加權平均法計算，期末以成本與淨變現價值孰低衡量。

3.不動產、廠房及設備之折舊係採直線法計算。

4.期末已提撥退休金資產1,429萬餘元，及提列應計退休金負債469萬餘元。

貳、非營業部分

一、作業基金

（一）　民政處主管

新竹縣公共造產基金

新竹縣政府為充裕縣庫財源，依據新竹縣公共造產基金收支保管及運用辦法、內政部公共造產獎助及管理辦法暨其他相關法令規定，設置新竹縣公共造產基金。該基金112年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理新竹縣公有房舍屋頂太陽光電發電系統標租及河川疏濬等業務。112年度預計租金及權利金收入910萬元，實際為1,227萬餘元，較預計增加317萬餘元，約34.90％，主要係「新竹縣縣管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租案」收取權利金較預計增加所致。

（2）　預算執行情形之審核

112年度決算審核結果，業務短絀186萬餘元，業務外短絀436萬餘元，審定本期短絀622萬餘元，較預算短絀706萬餘元，減少83萬餘元，約11.85％，主要係「新竹縣縣管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租案」收取權利金較預計增加，及員額未補足之人事費減少所致。

（3）　餘絀及撥補之審定

A.　餘絀審定　112年度決算經縣政府核定短絀6,225,709元，經核尚無不合，予以照數審定。

B.　餘絀撥補　112年度決算審定短絀6,225,709元，其前期未分配賸餘17,338,011元，經用以填補短絀後，尚有未分配賸餘11,112,302元。

（4）　現金流量之查核

112年度期初現金及約當現金4,428萬餘元，經業務活動結果，現金及約當現金淨減4萬餘元，期末現金及約當現金為4,423萬餘元；其現金及約當現金淨減數較預算淨減數456萬餘元，減少452萬餘元，主要係本期短絀較預計減少，業務活動之淨現金流出減少所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 新竹縣公共造產基金收支餘絀審定表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 9,100,000 | 12,276,176 | － | 12,276,176 | 3,176,176 | 34.90 |
| 租金及權利金收入 | 9,100,000 | 12,276,176 | － | 12,276,176 | 3,176,176 | 34.90 |
| 業務成本與費用 | 16,245,000 | 14,136,273 | － | 14,136,273 | - 2,108,727 | - 12.98 |
| 銷貨成本 | 112,000 | 1,314 | － | 1,314 | - 110,686 | - 98.83 |
| 出租資產成本 | 12,183,000 | 11,478,805 | － | 11,478,805 | - 704,195 | - 5.78 |
| 管理及總務費用 | 3,950,000 | 2,656,154 | － | 2,656,154 | - 1,293,846 | - 32.76 |
| 業務賸餘(短絀) | - 7,145,000 | - 1,860,097 | － | - 1,860,097 | 5,284,903 | - 73.97 |
| 業務外收入 | 82,000 | 251,419 | － | 251,419 | 169,419 | 206.61 |
| 財務收入 | 32,000 | 251,419 | － | 251,419 | 219,419 | 685.68 |
| 其他業務外收入 | 50,000 | － | － | － | - 50,000 | - 100.00 |
| 業務外費用 | － | 4,617,031 | － | 4,617,031 | 4,617,031 | -- |
| 其他業務外費用 | － | 4,617,031 | － | 4,617,031 | 4,617,031 | -- |
| 業務外賸餘(短絀) | 82,000 | - 4,365,612 | － | - 4,365,612 | - 4,447,612 | -- |
| 本期賸餘(短絀) | - 7,063,000 | - 6,225,709 | － | - 6,225,709 | 837,291 | - 11.85 |

| 新竹縣公共造產基金餘絀撥補審定表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 15,822,000 | 17,338,011 | － | 17,338,011 | 1,516,011 | 9.58 |
| 前期未分配賸餘 | 15,822,000 | 17,338,011 | － | 17,338,011 | 1,516,011 | 9.58 |
| 分配之部 | 7,063,000 | 6,225,709 | － | 6,225,709 | - 837,291 | - 11.85 |
| 填補累積短絀 | 7,063,000 | 6,225,709 | － | 6,225,709 | - 837,291 | - 11.85 |
| 未分配賸餘 | 8,759,000 | 11,112,302 | － | 11,112,302 | 2,353,302 | 26.87 |
| 短絀之部 | 7,063,000 | 6,225,709 | － | 6,225,709 | - 837,291 | - 11.85 |
| 本期短絀 | 7,063,000 | 6,225,709 | － | 6,225,709 | - 837,291 | - 11.85 |
| 填補之部 | 7,063,000 | 6,225,709 | － | 6,225,709 | - 837,291 | - 11.85 |
| 撥用賸餘 | 7,063,000 | 6,225,709 | － | 6,225,709 | - 837,291 | - 11.85 |
| 待填補之短絀 | － | － | － | － | － | -- |

| 新竹縣公共造產基金餘絀審定後現金流量表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 7,063,000 | - 6,225,709 | 837,291 | - 11.85 |
| 利息股利之調整 | - 32,000 | - 251,419 | - 219,419 | 685.68 |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀) | - 7,095,000 | - 6,477,128 | 617,872 | - 8.71 |
| 調整項目 | 2,497,000 | 6,180,495 | 3,683,495 | 147.52 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | - 4,598,000 | - 296,633 | 4,301,367 | - 93.55 |
| 收取利息 | 32,000 | 251,419 | 219,419 | 685.68 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - 4,566,000 | - 45,214 | 4,520,786 | - 99.01 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 4,566,000 | - 45,214 | 4,520,786 | - 99.01 |
| 期初現金及約當現金 | 47,166,000 | 44,283,139 | - 2,882,861 | - 6.11 |
| 期末現金及約當現金 | 42,600,000 | 44,237,925 | 1,637,925 | 3.84 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 新竹縣公共造產基金餘絀審定後平衡表 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 112年12月31日 |  | 111年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 46,799,571 | 100.00 | 53,025,280 | 100.00 | - 6,225,709 | - 11.74 |
| 流動資產 | 46,760,330 | 99.92 | 47,417,734 | 89.42 | - 657,404 | - 1.39 |
| 現金 | 44,237,925 | 94.53 | 44,283,139 | 83.51 | - 45,214 | - 0.10 |
| 預付款項 | 2,522,405 | 5.39 | 3,134,595 | 5.91 | - 612,190 | - 19.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 39,241 | 0.08 | 5,607,546 | 10.58 | - 5,568,305 | - 99.30 |
| 機械及設備 | 12,003 | 0.03 | 13,317 | 0.03 | - 1,314 | - 9.87 |
| 交通及運輸設備 | 22,029 | 0.05 | 22,029 | 0.04 | － | － |
| 什項設備 | 5,209 | 0.01 | 5,209 | 0.01 | － | － |
| 租賃權益改良 | － | － | 5,566,991 | 10.50 | - 5,566,991 | - 100.00 |
| 合計 | 46,799,571 | 100.00 | 53,025,280 | 100.00 | - 6,225,709 | - 11.74 |
| 負債 | 10,687,269 | 22.84 | 10,687,269 | 20.16 | － | － |
| 流動負債 | 10,400,000 | 22.22 | 10,400,000 | 19.61 | － | － |
| 應付款項 | 10,400,000 | 22.22 | 10,400,000 | 19.61 | － | － |
| 其他負債 | 287,269 | 0.61 | 287,269 | 0.54 | － | － |
| 什項負債 | 287,269 | 0.61 | 287,269 | 0.54 | － | － |
| 淨值 | 36,112,302 | 77.16 | 42,338,011 | 79.84 | - 6,225,709 | - 14.70 |
| 基金 | 25,000,000 | 53.42 | 25,000,000 | 47.15 | － | － |
| 基金 | 25,000,000 | 53.42 | 25,000,000 | 47.15 | － | － |
| 累積餘絀 | 11,112,302 | 23.74 | 17,338,011 | 32.70 | - 6,225,709 | - 35.91 |
| 累積賸餘 | 11,112,302 | 23.74 | 17,338,011 | 32.70 | - 6,225,709 | - 35.91 |
| 合計 | 46,799,571 | 100.00 | 53,025,280 | 100.00 | - 6,225,709 | - 11.74 |

註：信託代理與保證資產（負債），112年底及111年底各有13,500,000元及16,875,000元。

（二）　地政處主管

新竹縣實施平均地權基金

新竹縣政府為辦理照價收買、區段徵收、市地重劃等業務，依據平均地權條例施行細則第14條規定，設立新竹縣實施平均地權基金（含新竹縣平均地權基金、新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮區段徵收開發計畫建設基金、新竹縣區段徵收開發計畫建設基金及新竹縣市地重劃基金等4個分基金）。該基金112年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理照價收買、區段徵收、市地重劃等業務。112年度營運項目3項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者2項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 投融資業務成本 | 千元 | 59,784 | 541 | - 59,242 | - 99.09 | 主要係竹北天后宮市地重劃區及新豐埔和農村社區重劃區之抵費地尚未標脫，相關開發工程長期投資未轉列投融資業務成本所致。 |
| 管理及總務費用 | 千元 | 19,886 | 25,767 | 5,881 | 29.58 | 主要係預算尚無編列土地改良物折舊，以超支併決算辦理所致。 |
| 涉及開發工程 之長期投資 | 千元 | 33,468,600 | 7,317 | - 33,461,282 | - 99.98 | 主要係臺灣知識經濟旗艦園區區段徵收開發計畫及變更竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區主要計畫區段徵收計畫，中央相關主管機關尚未核定開發，僅支應前置作業費用所致。 |

（2）　預算執行情形之審核

112年度決算審核結果，業務賸餘1億4,319萬餘元，業務外短絀4,298萬餘元，審定本期賸餘1億20萬餘元，較預算賸餘1億596萬餘元，減少576萬餘元，約5.44％，主要係依據中華民國仲裁協會仲裁決定支付「新竹科學工業園區特定區竹東鎮區段徵收範圍委託專業管理技術服務案」廠商請求款項及仲裁費用所致。各分基金中，新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮區段徵收開發計畫建設分基金本期短絀5,602萬餘元，產生短絀主要原因與基金賸餘減少相同。至所屬分預算營運情形，請參閱後附收支餘絀概況表。

（3）　餘絀及撥補之審定

A.　餘絀審定　112年度決算經縣政府核定賸餘100,205,270元，經核尚無不合，予以照數審定。

B.　餘絀撥補　112年度決算審定賸餘100,205,270元，其中：

（A）　新竹縣平均地權基金等3個分基金賸餘156,225,469元，連同前期未分配賸餘4,732,217,253元，合計賸餘4,888,442,722元，經依預算解繳公庫1,240,000,000元後，尚有未分配賸餘3,648,442,722元。

（B）　新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮區段徵收開發計畫建設基金短絀56,020,199元，其前期未分配賸餘555,385,154元，經用以填補短絀後，尚有未分配賸餘499,364,955元。

（4）　現金流量之查核

112年度期初現金及約當現金7億7,513萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減1億1,002萬餘元，期末現金及約當現金為6億6,510萬餘元；其現金及約當現金淨減數與預算淨增數4億7,731萬餘元，相距5億8,734萬餘元，主要係臺灣知識經濟旗艦園區區段徵收開發計畫及變更竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區主要計畫區段徵收開發計畫，中央相關主管機關尚未核定開發，減少長期債務舉借，籌資活動產生淨現金流出所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況，分別列表如次：

| 新竹縣實施平均地權基金收支餘絀審定表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 182,734,000 | 169,503,442 | － | 169,503,442 | - 13,230,558 | - 7.24 |
| 租金及權利金收入 | 169,734,000 | 169,272,802 | － | 169,272,802 | - 461,198 | - 0.27 |
| 投融資業務收入 | 13,000,000 | 230,640 | － | 230,640 | - 12,769,360 | - 98.23 |
| 業務成本與費用 | 79,670,000 | 26,309,700 | － | 26,309,700 | - 53,360,300 | - 66.98 |
| 投融資業務成本 | 59,784,000 | 541,938 | － | 541,938 | - 59,242,062 | - 99.09 |
| 管理及總務費用 | 19,886,000 | 25,767,762 | － | 25,767,762 | 5,881,762 | 29.58 |
| 業務賸餘(短絀) | 103,064,000 | 143,193,742 | － | 143,193,742 | 40,129,742 | 38.94 |
| 業務外收入 | 2,904,000 | 14,000,717 | － | 14,000,717 | 11,096,717 | 382.12 |
| 財務收入 | 2,904,000 | 6,894,728 | － | 6,894,728 | 3,990,728 | 137.42 |
| 其他業務外收入 | － | 7,105,989 | － | 7,105,989 | 7,105,989 | -- |
| 業務外費用 | － | 56,989,189 | － | 56,989,189 | 56,989,189 | -- |
| 其他業務外費用 | － | 56,989,189 | － | 56,989,189 | 56,989,189 | -- |
| 業務外賸餘(短絀) | 2,904,000 | - 42,988,472 | － | - 42,988,472 | - 45,892,472 | -- |
| 本期賸餘(短絀) | 105,968,000 | 100,205,270 | － | 100,205,270 | - 5,762,730 | - 5.44 |

| 新竹縣實施平均地權基金餘絀撥補審定表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 5,390,770,000 | 5,443,827,876 | － | 5,443,827,876 | 53,057,876 | 0.98 |
| 本期賸餘 | 152,282,000 | 156,225,469 | － | 156,225,469 | 3,943,469 | 2.59 |
| 前期未分配賸餘 | 5,238,488,000 | 5,287,602,407 | － | 5,287,602,407 | 49,114,407 | 0.94 |
| 分配之部 | 1,595,971,000 | 1,296,020,199 | － | 1,296,020,199 | - 299,950,801 | - 18.79 |
| 填補累積短絀 | 46,314,000 | 56,020,199 | － | 56,020,199 | 9,706,199 | 20.96 |
| 解繳公庫淨額 | 1,549,657,000 | 1,240,000,000 | － | 1,240,000,000 | - 309,657,000 | - 19.98 |
| 未分配賸餘 | 3,794,799,000 | 4,147,807,677 | － | 4,147,807,677 | 353,008,677 | 9.30 |
| 短絀之部 | 46,314,000 | 56,020,199 | － | 56,020,199 | 9,706,199 | 20.96 |
| 本期短絀 | 46,314,000 | 56,020,199 | － | 56,020,199 | 9,706,199 | 20.96 |
| 填補之部 | 46,314,000 | 56,020,199 | － | 56,020,199 | 9,706,199 | 20.96 |
| 撥用賸餘 | 46,314,000 | 56,020,199 | － | 56,020,199 | 9,706,199 | 20.96 |
| 待填補之短絀 | － | － | － | － | － | -- |

| 新竹縣實施平均地權基金餘絀審定後現金流量表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘(短絀) | 105,968,000 | 100,205,270 | - 5,762,730 | - 5.44 |
| 利息股利之調整 | - 1,505,000 | - 6,435,368 | - 4,930,368 | 327.60 |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀) | 104,463,000 | 93,769,902 | - 10,693,098 | - 10.24 |
| 調整項目 | 1,921,000,000 | 1,177,818,382 | - 743,181,618 | - 38.69 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 2,025,463,000 | 1,271,588,284 | - 753,874,716 | - 37.22 |
| 收取利息 | 2,904,000 | 6,842,671 | 3,938,671 | 135.63 |
| 支付利息 | - 1,399,000 | - 459,360 | 939,640 | - 67.17 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 2,026,968,000 | 1,277,971,595 | - 748,996,405 | - 36.95 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 10,000,000 | － | - 10,000,000 | - 100.00 |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - 33,479,600,000 | - 18,317,302 | 33,461,282,698 | - 99.95 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | － | - 134,882,494 | - 134,882,494 | -- |
| 增加無形資產及其他資產 | － | - 7,142,472 | - 7,142,472 | -- |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | - 33,469,600,000 | - 160,342,268 | 33,309,257,732 | - 99.52 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | 1,341,600 | 1,341,600 | -- |
| 增加長期負債 | 33,479,600,000 | 11,000,000 | - 33,468,600,000 | - 99.97 |
| 減少長期負債 | - 10,000,000 | － | 10,000,000 | - 100.00 |
| 賸餘分配款 | - 1,549,657,000 | - 1,240,000,000 | 309,657,000 | - 19.98 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 31,919,943,000 | - 1,227,658,400 | - 33,147,601,400 | -- |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 477,311,000 | - 110,029,073 | - 587,340,073 | -- |
| 期初現金及約當現金 | 627,919,000 | 775,138,674 | 147,219,674 | 23.45 |
| 期末現金及約當現金 | 1,105,230,000 | 665,109,601 | - 440,120,399 | - 39.82 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 新竹縣實施平均地權基金餘絀審定後平衡表 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 112年12月31日 |  | 111年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 4,772,174,583 | 100.00 | 5,890,306,572 | 100.00 | - 1,118,131,989 | - 18.98 |
| 流動資產 | 4,167,872,075 | 87.34 | 5,436,991,563 | 92.30 | - 1,269,119,488 | - 23.34 |
| 現金 | 665,109,601 | 13.94 | 775,138,674 | 13.16 | - 110,029,073 | - 14.19 |
| 流動金融資產 | 66,400,000 | 1.39 | 66,400,000 | 1.13 | － | － |
| 應收款項 | 3,432,159,979 | 71.92 | 4,591,250,394 | 77.95 | - 1,159,090,415 | - 25.25 |
| 預付款項 | 4,202,495 | 0.09 | 4,202,495 | 0.07 | － | － |
| 投資、長期應收款、 貸墊款及準備金 | 398,562,222 | 8.35 | 382,152,929 | 6.49 | 16,409,293 | 4.29 |
| 其他長期投資 | 253,473,662 | 5.31 | 246,156,360 | 4.18 | 7,317,302 | 2.97 |
| 長期貸款 | 140,522,000 | 2.94 | 129,522,000 | 2.20 | 11,000,000 | 8.49 |
| 準備金 | 4,566,560 | 0.10 | 6,474,569 | 0.11 | - 1,908,009 | - 29.47 |
| 不動產、廠房及設備 | 198,597,414 | 4.16 | 71,161,680 | 1.21 | 127,435,734 | 179.08 |
| 土地改良物 | 136,779,061 | 2.87 | － | － | 136,779,061 | -- |
| 機械及設備 | 1,559 | 0.00 | 1,559 | 0.00 | － | － |
| 交通及運輸設備 | 7,615 | 0.00 | 7,615 | 0.00 | － | － |
| 什項設備 | 388 | 0.00 | 388 | 0.00 | － | － |
| 購建中固定資產 | 61,808,791 | 1.30 | 71,152,118 | 1.21 | - 9,343,327 | - 13.13 |
| 其他資產 | 7,142,872 | 0.15 | 400 | 0.00 | 7,142,472 | 1,785,618.00 |
| 什項資產 | 7,142,872 | 0.15 | 400 | 0.00 | 7,142,472 | 1,785,618.00 |
| 合計 | 4,772,174,583 | 100.00 | 5,890,306,572 | 100.00 | - 1,118,131,989 | - 18.98 |
| 負債 | 507,177,756 | 10.63 | 485,515,015 | 8.24 | 21,662,741 | 4.46 |
| 流動負債 | 293,429,694 | 6.15 | 282,200,544 | 4.79 | 11,229,150 | 3.98 |
| 應付款項 | 232,120,444 | 4.86 | 232,364,044 | 3.94 | - 243,600 | - 0.10 |
| 預收款項 | 61,309,250 | 1.28 | 49,836,500 | 0.85 | 11,472,750 | 23.02 |
| 長期負債 | 140,522,000 | 2.94 | 129,522,000 | 2.20 | 11,000,000 | 8.49 |
| 長期債務 | 140,522,000 | 2.94 | 129,522,000 | 2.20 | 11,000,000 | 8.49 |
| 其他負債 | 73,226,062 | 1.53 | 73,792,471 | 1.25 | - 566,409 | - 0.77 |
| 什項負債 | 73,226,062 | 1.53 | 73,792,471 | 1.25 | - 566,409 | - 0.77 |
| 淨值 | 4,264,996,827 | 89.37 | 5,404,791,557 | 91.76 | - 1,139,794,730 | - 21.09 |
| 基金 | 117,189,150 | 2.46 | 117,189,150 | 1.99 | － | － |
| 基金 | 117,189,150 | 2.46 | 117,189,150 | 1.99 | － | － |
| 累積餘絀 | 4,147,807,677 | 86.92 | 5,287,602,407 | 89.77 | - 1,139,794,730 | - 21.56 |
| 累積賸餘 | 4,147,807,677 | 86.92 | 5,287,602,407 | 89.77 | - 1,139,794,730 | - 21.56 |
| 合計 | 4,772,174,583 | 100.00 | 5,890,306,572 | 100.00 | - 1,118,131,989 | - 18.98 |

註：信託代理與保證資產（負債），112年底及111年底各有1,548,668元及0元。

| 新竹縣實施平均地權基金所屬分預算收支餘絀概況表 中華民國112年度 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分預算名稱 | 業務 收入 | 業務成本 與費用 | 業務賸餘(短絀) | 業務外 收入 | 業務外 費用 | 業務外賸餘 (短絀) | 本期賸餘(短絀) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 預算數 | 審定數 | 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 新竹縣平均 地權基金 | 169,449 | 25,421 | 144,028 | 11,897 | 280 | 11,617 | 152,277 | 155,645 | 3,368 | 2.21 |
| 新竹科學工業園區 特定區縣轄竹東鎮 區段徵收開發 計畫建設基金 | － | 346 | - 346 | 1,035 | 56,709 | - 55,673 | - 232 | - 56,020 | - 55,788 | 24,046.64 |
| 新竹縣區段 徵收開發 計畫建設基金 | － | － | － | 55 | － | 55 | 5 | 55 | 50 | 1,017.36 |
| 新竹縣市地 重劃基金 | 54 | 541 | - 487 | 1,011 | － | 1,011 | - 46,082 | 524 | 46,606 | -- |

註：本表係依本室審定該基金決算數額編列。

（三）　產業發展處主管

新竹縣產業園區開發管理基金

新竹縣政府為因應投資開發工業區之公民營事業、土地所有權人、興辦工業人為編定工業區及擴展工業，申請增加毗連非都市土地所繳交回饋金之處理，依據產業創新條例規定，設置新竹縣產業園區開發管理基金。該基金112年度營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理新竹縣鳳山工業區及AI智慧園區之開發案等2案，其中鳳山工業區開發計畫業經委託民間廠商辦理園區之開發、租售及管理相關事宜，區內土地計有24坵塊，已全數出售，並完成開發成本收支總結算相關作業；另AI智慧園區開發計畫之產業專用區，業與4家核准設定地上權申請人完成簽約，112年度業依計畫進度辦理。

（2）　預算執行情形之審核

112年度決算審核結果，業務賸餘6億3,685萬餘元，業務外短絀272萬餘元，審定本期賸餘6億3,412萬餘元，與預算短絀534萬餘元，相距6億3,947萬餘元，主要係鳳山工業區開發廠商完成開發成本收支總結算，開發結餘款分潤70％並扣除爭議款項後撥入基金，其他業務收入較預計增加所致。

（3）　餘絀及撥補之審定

A.　餘絀審定　112年度決算經縣政府核定賸餘634,122,551元，經核尚無不合，予以照數審定。

B.　餘絀撥補　112年度決算審定賸餘634,122,551元，連同前期未分配賸餘130,039,030元，合計賸餘764,161,581元，經依預算解繳公庫100,000,000元後，尚有未分配賸餘664,161,581元。

（4）　現金流量之查核

112年度期初現金及約當現金1億6,559萬餘元，經業務及籌資活動結果，現金及約當現金淨增6億4,160萬餘元，期末現金及約當現金8億720萬餘元；其現金及約當現金淨增數與預算淨減數1億522萬餘元，相距7億4,683萬餘元，主要係鳳山工業區開發廠商完成開發成本收支總結算，開發結餘款分潤70％並扣除爭議款項後撥入基金，其他業務收入較預計增加，業務活動之淨現金流入增加所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 新竹縣產業園區開發管理基金收支餘絀審定表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 41,580,000 | 669,950,622 | － | 669,950,622 | 628,370,622 | 1,511.23 |
| 勞務收入 | 12,650,000 | 11,067,437 | － | 11,067,437 | - 1,582,563 | - 12.51 |
| 租金及權利金收入 | 28,930,000 | 28,787,509 | － | 28,787,509 | - 142,491 | - 0.49 |
| 其他業務收入 | － | 630,095,676 | － | 630,095,676 | 630,095,676 | -- |
| 業務成本與費用 | 47,049,000 | 33,098,753 | － | 33,098,753 | - 13,950,247 | - 29.65 |
| 業務費用 | 46,971,000 | 33,074,001 | － | 33,074,001 | - 13,896,999 | - 29.59 |
| 管理及總務費用 | 78,000 | 24,752 | － | 24,752 | - 53,248 | - 68.27 |
| 業務賸餘（短絀） | - 5,469,000 | 636,851,869 | － | 636,851,869 | 642,320,869 | -- |
| 業務外收入 | 120,000 | 4,515,682 | － | 4,515,682 | 4,395,682 | 3,663.07 |
| 財務收入 | 120,000 | 4,361,816 | － | 4,361,816 | 4,241,816 | 3,534.85 |
| 其他業務外收入 | － | 153,866 | － | 153,866 | 153,866 | -- |
| 業務外費用 | － | 7,245,000 | － | 7,245,000 | 7,245,000 | -- |
| 其他業務外費用 | － | 7,245,000 | － | 7,245,000 | 7,245,000 | -- |
| 業務外賸餘（短絀） | 120,000 | - 2,729,318 | － | - 2,729,318 | - 2,849,318 | -- |
| 本期賸餘（短絀） | - 5,349,000 | 634,122,551 | － | 634,122,551 | 639,471,551 | -- |

| 新竹縣產業園區開發管理基金餘絀撥補審定表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 |  | 修正數 |  | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 賸餘之部 | 242,517,000 | 764,161,581 |  | － |  | 764,161,581 |  | 521,644,581 |  | 215.10 |
| 本期賸餘 | － | 634,122,551 |  | － |  | 634,122,551 |  | 634,122,551 |  | -- |
| 前期未分配賸餘 | 242,517,000 | 130,039,030 |  | － |  | 130,039,030 |  | - 112,477,970 |  | - 46.38 |
| 分配之部 | 105,349,000 | 100,000,000 |  | － |  | 100,000,000 |  | - 5,349,000 |  | - 5.08 |
| 填補累積短絀 | 5,349,000 | － |  | － |  | － |  | - 5,349,000 |  | - 100.00 |
| 解繳公庫淨額 | 100,000,000 | 100,000,000 |  | － |  | 100,000,000 |  | － |  | － |
| 未分配賸餘 | 137,168,000 | 664,161,581 |  | － |  | 664,161,581 |  | 526,993,581 |  | 384.20 |
| 短絀之部 | 5,349,000 | － |  | － |  | － |  | - 5,349,000 |  | - 100.00 |
| 本期短絀 | 5,349,000 | － |  | － |  | － |  | - 5,349,000 |  | - 100.00 |
| 填補之部 | 5,349,000 | － |  | － |  | － |  | - 5,349,000 |  | - 100.00 |
| 撥用賸餘 | 5,349,000 | － |  | － |  | － |  | - 5,349,000 |  | - 100.00 |
| 待填補之短絀 | － | － |  | － |  | － |  | － |  | -- |
| 新竹縣產業園區開發管理基金餘絀審定後現金流量表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  | 預算數 |  | 決算數 |  | 比較增減 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  |  | - 5,349,000 |  | 634,122,551 |  | 639,471,551 |  | -- |  |
| 利息股利之調整 |  |  | - 120,000 |  | - 4,361,816 |  | - 4,241,816 |  | 3,534.85 |  |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） |  |  | - 5,469,000 |  | 629,760,735 |  | 635,229,735 |  | -- |  |
| 調整項目 |  |  | 120,000 |  | 107,422,632 |  | 107,302,632 |  | 89,418.86 |  |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  |  | - 5,349,000 |  | 737,183,367 |  | 742,532,367 |  | -- |  |
| 收取利息 |  |  | 120,000 |  | 4,361,816 |  | 4,241,816 |  | 3,534.85 |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  |  | - 5,229,000 |  | 741,545,183 |  | 746,774,183 |  | -- |  |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 |  |  | － |  | 60,480 |  | 60,480 |  | -- |  |
| 賸餘分配款 |  |  | - 100,000,000 |  | - 100,000,000 |  | － |  | － |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  |  | - 100,000,000 |  | - 99,939,520 |  | 60,480 |  | - 0.06 |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  |  | - 105,229,000 |  | 641,605,663 |  | 746,834,663 |  | -- |  |
| 期初現金及約當現金 |  |  | 241,747,000 |  | 165,598,026 |  | - 76,148,974 |  | - 31.50 |  |
| 期末現金及約當現金 |  |  | 136,518,000 |  | 807,203,689 |  | 670,685,689 |  | 491.28 |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 新竹縣產業園區開發管理基金餘絀審定後平衡表 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 112年12月31日 |  | 111年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 807,974,328 | 100.00 | 166,475,300 | 100.00 | 641,499,028 | 385.34 |
| 流動資產 | 807,203,689 | 99.90 | 165,598,026 | 99.47 | 641,605,663 | 387.45 |
| 現金 | 807,203,689 | 99.90 | 165,598,026 | 99.47 | 641,605,663 | 387.45 |
| 不動產、廠房及設備 | 770,639 | 0.10 | 877,274 | 0.53 | - 106,635 | - 12.16 |
| 機械及設備 | 77,600 | 0.01 | 134,075 | 0.08 | - 56,475 | - 42.12 |
| 交通及運輸設備 | 693,039 | 0.09 | 743,199 | 0.45 | - 50,160 | - 6.75 |
| 合計 | 807,974,328 | 100.00 | 166,475,300 | 100.00 | 641,499,028 | 385.34 |
| 負債 | 143,812,747 | 17.80 | 36,436,270 | 21.89 | 107,376,477 | 294.70 |
| 流動負債 | 143,752,267 | 17.79 | 36,436,270 | 21.89 | 107,315,997 | 294.53 |
| 應付款項 | 12,409,891 | 1.54 | 7,871,697 | 4.73 | 4,538,194 | 57.65 |
| 預收款項 | 131,342,376 | 16.26 | 28,564,573 | 17.16 | 102,777,803 | 359.81 |
| 其他負債 | 60,480 | 0.01 | － | － | 60,480 | -- |
| 什項負債 | 60,480 | 0.01 | － | － | 60,480 | -- |
| 淨值 | 664,161,581 | 82.20 | 130,039,030 | 78.11 | 534,122,551 | 410.74 |
| 累積餘絀 | 664,161,581 | 82.20 | 130,039,030 | 78.11 | 534,122,551 | 410.74 |
| 累積賸餘 | 664,161,581 | 82.20 | 130,039,030 | 78.11 | 534,122,551 | 410.74 |
| 合計 | 807,974,328 | 100.00 | 166,475,300 | 100.00 | 641,499,028 | 385.34 |

（四）　交通旅遊處主管

新竹縣公有收費停車場作業基金

新竹縣政府為加速興建新竹縣公共停車場設施，提高停車管理效能，改善停車環境，依據停車場法規定，設置新竹縣公有收費停車場作業基金。該基金112年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係為管理新竹縣停車場並執行停車場相關業務、補助鄉鎮市公所各項公共設施費用及公共運輸營運補貼等。112年度營運項目14項，實施結果，實際數較原預計增加者6項，減少者7項，相同者1項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 管理新竹縣停車場並 執行停車場相關業務 | 千元 | 127,117 | 86,292 | - 40,824 | - 32.12 | 主要係光明一路停6停車場委託勞務案設計監造尚未結算驗收，致折舊費用較預計減少，及縣治停車場綜合商業大樓出租予商家依契約規定水、電及氣體費由商家負擔，致相關費用較預計減少。 |
| 新竹縣轄內停車場 用地維護管理 | 千元 | 660 | 645 | - 14 | - 2.27 | 主要係停車場用地維護管理及紅火蟻防治費用較預計減少。 |
| 補助鄉鎮市公所各 項公共設施費用 | 千元 | 38,932 | 40,270 | 1,338 | 3.44 | 主要係竹北市公所路邊停車格位增加，權利金收入高於預期，致補助公所代管費用支出較預計增加。 |
| 公共運輸營運補貼 | 千元 | 74,165 | 47,701 | - 26,463 | - 35.68 | 主要係市區公車快捷9號、10號（公車進校園）業者未於期限內完成籌備，無法營運通車，及市區公車搭乘量增加，致未動支撥付營運虧損或轉乘優惠補貼款。 |
| 舉發作業及委託超商代收、委託銀行代收代扣及第三方支付暨停車費催繳舉發作業費用及大戶催繳處理費 | 千元 | 1,200 | 520 | - 679 | - 56.63 | 係停車費收繳率超過9成，需催繳及告發件數降低，停車費催繳舉發作業費用較預計減少。 |
| 停車費催繳舉 發郵資費用 | 千元 | 5,500 | 4,362 | - 1,137 | - 20.69 | 係停車費收繳率超過9成，需催繳及告發件數降低，停車費催繳舉發郵資費用較預計減少。 |
| 長期借款之債務利息 | 千元 | 3,213 | 3,213 | － | － |  |
| 土地租金收入 | 千元 | 2,454 | 3,262 | 808 | 32.96 | 係土地年租金率調漲，土地租金收入較預計增加。 |
| 其他建築物租金收入 | 千元 | 94,502 | 92,341 | - 2,160 | - 2.29 | 主要係縣治停車場綜合商業大樓部分小商家逾期未繳納租金遭解約或到期未續約，致房屋租金收入較預期減少。 |
| 公有停車場之權利金 及停車費收入 | 千元 | 113,966 | 117,721 | 3,755 | 3.30 | 主要係竹北市公所路邊停車格位增加，致權利金收入較預計增加。 |
| 公共運輸營運補貼等補貼收入 | 千元 | 28,397 | 21,346 | - 7,050 | - 24.83 | 主要係中央補助縣政府興建「光明一路停6停車場」依實際執行進度核撥。 |
| 銀行存款利息收入 | 千元 | 80 | 2,433 | 2,353 | 2,941.63 | 主要係銀行利率調升，致利息收入較預計增加。 |
| 違反停車場法、 廠商違約繳入之 罰鍰收入 | 千元 | 70 | 189 | 119 | 170.45 | 主要係停車場業者違規收入較預計增加。 |
| 雜項收入 | 千元 | 2,575 | 2,821 | 246 | 9.58 | 主要係停車收費工本費收入較預計增加。 |

（2）　預算執行情形之審核

112年度決算審核結果，業務賸餘5,489萬餘元，業務外賸餘221萬餘元，審定本期賸餘5,711萬餘元，與預算短絀874萬餘元，相距6,585萬餘元，主要係光明一路停6停車場委託勞務案，設計監造尚未結算驗收，致折舊費用較預計減少、市區公車快捷9號、10號（公車進校園）業者未於期限內完成籌備，無法營運通車，及市區公車搭乘量增加，致未動支撥付營運虧損或轉乘優惠補貼款，暨縣治停車場綜合商業大樓出租予商家依契約規定水、電及氣體費由商家負擔，相關費用較預計減少所致。

（3）　餘絀及撥補之審定

A.　餘絀審定　112年度決算經縣政府核定賸餘57,111,814元，經核尚無不合，予以照數審定。

B.　餘絀撥補　112年度決算審定賸餘57,111,814元，連同前期未分配賸餘400,827,217元，合計賸餘457,939,031元，全數列為未分配賸餘。

（4）　現金流量之查核

112年度期初現金及約當現金3億3,595萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增1億4,189萬餘元，期末現金及約當現金為4億7,784萬餘元；其現金及約當現金淨增數與預算淨減數192萬餘元，相距1億4,381萬餘元，主要係本期賸餘較預計增加，致業務活動之淨現金流入增加所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 新竹縣公有收費停車場作業基金收支餘絀審定表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 239,319,000 | 234,671,882 | － | 234,671,882 | - 4,647,118 | - 1.94 |
| 租金及權利金收入 | 207,480,000 | 210,214,692 | － | 210,214,692 | 2,734,692 | 1.32 |
| 其他業務收入 | 31,839,000 | 24,457,190 | － | 24,457,190 | - 7,381,810 | - 23.18 |
| 業務成本與費用 | 247,574,000 | 179,777,102 | － | 179,777,102 | - 67,796,898 | - 27.38 |
| 業務費用 | 28,660,000 | 23,377,324 | － | 23,377,324 | - 5,282,676 | - 18.43 |
| 管理及總務費用 | 218,914,000 | 156,399,778 | － | 156,399,778 | - 62,514,222 | - 28.56 |
| 業務賸餘（短絀） | - 8,255,000 | 54,894,780 | － | 54,894,780 | 63,149,780 | -- |
| 業務外收入 | 2,725,000 | 5,444,365 | － | 5,444,365 | 2,719,365 | 99.79 |
| 財務收入 | 80,000 | 2,433,302 | － | 2,433,302 | 2,353,302 | 2,941.63 |
| 其他業務外收入 | 2,645,000 | 3,011,063 | － | 3,011,063 | 366,063 | 13.84 |
| 業務外費用 | 3,213,000 | 3,227,331 | － | 3,227,331 | 14,331 | 0.45 |
| 財務費用 | 3,213,000 | 3,213,000 | － | 3,213,000 | － | － |
| 其他業務外費用 | － | 14,331 | － | 14,331 | 14,331 | -- |
| 業務外賸餘（短絀） | - 488,000 | 2,217,034 | － | 2,217,034 | 2,705,034 | -- |
| 本期賸餘（短絀） | - 8,743,000 | 57,111,814 | － | 57,111,814 | 65,854,814 | -- |

| 新竹縣公有收費停車場作業基金餘絀撥補審定表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 341,327,000 | 457,939,031 | － | 457,939,031 | 116,612,031 | 34.16 |
| 本期賸餘 | － | 57,111,814 | － | 57,111,814 | 57,111,814 | -- |
| 前期未分配賸餘 | 341,327,000 | 400,827,217 | － | 400,827,217 | 59,500,217 | 17.43 |
| 分配之部 | 8,743,000 | － | － | － | - 8,743,000 | - 100.00 |
| 填補累積短絀 | 8,743,000 | － | － | － | - 8,743,000 | - 100.00 |
| 未分配賸餘 | 332,584,000 | 457,939,031 | － | 457,939,031 | 125,355,031 | 37.69 |
| 短絀之部 | 8,743,000 | － | － | － | - 8,743,000 | - 100.00 |
| 本期短絀 | 8,743,000 | － | － | － | - 8,743,000 | - 100.00 |
| 填補之部 | 8,743,000 | － | － | － | - 8,743,000 | - 100.00 |
| 撥用賸餘 | 8,743,000 | － | － | － | - 8,743,000 | - 100.00 |
| 待填補之短絀 | － | － | － | － | － | -- |

| 新竹縣公有收費停車場作業基金餘絀審定後現金流量表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 8,743,000 | 57,111,814 | 65,854,814 | -- |
| 利息股利之調整 | 3,133,000 | 779,698 | - 2,353,302 | - 75.11 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | - 5,610,000 | 57,891,512 | 63,501,512 | -- |
| 調整項目 | 28,586,000 | 159,564,026 | 130,978,026 | 458.19 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 22,976,000 | 217,455,538 | 194,479,538 | 846.45 |
| 收取利息 | 80,000 | 2,433,302 | 2,353,302 | 2,941.63 |
| 支付利息 | - 3,213,000 | - 3,033,578 | 179,422 | - 5.58 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 19,843,000 | 216,855,262 | 197,012,262 | 992.86 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | - 200,000 | - 70,410,724 | - 70,210,724 | 35,105.36 |
| 增加無形資產及其他資產 | － | - 101,079 | - 101,079 | -- |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 200,000 | - 70,511,803 | - 70,311,803 | 35,155.90 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | 6,548,523 | 6,548,523 | -- |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | - 10,566,000 | － | 10,566,000 | - 100.00 |
| 減少長期負債 | - 11,000,000 | - 11,000,000 | － | － |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 21,566,000 | - 4,451,477 | 17,114,523 | - 79.36 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 1,923,000 | 141,891,982 | 143,814,982 | -- |
| 期初現金及約當現金 | 259,379,000 | 335,952,030 | 76,573,030 | 29.52 |
| 期末現金及約當現金 | 257,456,000 | 477,844,012 | 220,388,012 | 85.60 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 新竹縣公有收費停車場作業基金餘絀審定後平衡表 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 112年12月31日 |  | 111年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 1,346,343,673 | 100.00 | 1,231,989,830 | 100.00 | 114,353,843 | 9.28 |
| 流動資產 | 674,833,485 | 50.12 | 596,965,052 | 48.46 | 77,868,433 | 13.04 |
| 現金 | 477,844,012 | 35.49 | 335,952,030 | 27.27 | 141,891,982 | 42.24 |
| 應收款項 | 188,102,110 | 13.97 | 252,197,949 | 20.47 | - 64,095,839 | - 25.41 |
| 預付款項 | 8,887,363 | 0.66 | 8,815,073 | 0.72 | 72,290 | 0.82 |
| 不動產、廠房及設備 | 667,322,452 | 49.57 | 630,938,121 | 51.21 | 36,384,331 | 5.77 |
| 土地 | 86,050,111 | 6.39 | 117,840,552 | 9.57 | - 31,790,441 | - 26.98 |
| 土地改良物 | 574,626,065 | 42.68 | 505,738,551 | 41.05 | 68,887,514 | 13.62 |
| 機械及設備 | 535,418 | 0.04 | 595,831 | 0.05 | - 60,413 | - 10.14 |
| 交通及運輸設備 | 5,917,557 | 0.44 | 6,519,021 | 0.53 | - 601,464 | - 9.23 |
| 什項設備 | 193,301 | 0.01 | 244,166 | 0.02 | - 50,865 | - 20.83 |
| 無形資產 | 3,372,910 | 0.25 | 3,348,928 | 0.27 | 23,982 | 0.72 |
| 無形資產 | 3,372,910 | 0.25 | 3,348,928 | 0.27 | 23,982 | 0.72 |
| 其他資產 | 814,826 | 0.06 | 737,729 | 0.06 | 77,097 | 10.45 |
| 什項資產 | 814,826 | 0.06 | 737,729 | 0.06 | 77,097 | 10.45 |
| 合計 | 1,346,343,673 | 100.00 | 1,231,989,830 | 100.00 | 114,353,843 | 9.28 |
| 負債 | 802,186,531 | 59.58 | 713,154,061 | 57.89 | 89,032,470 | 12.48 |
| 流動負債 | 263,983,747 | 19.61 | 170,499,800 | 13.84 | 93,483,947 | 54.83 |
| 應付款項 | 251,456,490 | 18.68 | 159,856,029 | 12.98 | 91,600,461 | 57.30 |
| 預收款項 | 12,527,257 | 0.93 | 10,643,771 | 0.86 | 1,883,486 | 17.70 |
| 長期負債 | 156,446,000 | 11.62 | 167,446,000 | 13.59 | - 11,000,000 | - 6.57 |
| 長期債務 | 156,446,000 | 11.62 | 167,446,000 | 13.59 | - 11,000,000 | - 6.57 |
| 其他負債 | 381,756,784 | 28.36 | 375,208,261 | 30.46 | 6,548,523 | 1.75 |
| 遞延負債 | 368,493,000 | 27.37 | 368,493,000 | 29.91 | － | － |
| 什項負債 | 13,263,784 | 0.99 | 6,715,261 | 0.55 | 6,548,523 | 97.52 |
| 淨值 | 544,157,142 | 40.42 | 518,835,769 | 42.11 | 25,321,373 | 4.88 |
| 基金 | 40,507,880 | 3.01 | 66,646,580 | 5.41 | - 26,138,700 | - 39.22 |
| 基金 | 40,507,880 | 3.01 | 66,646,580 | 5.41 | - 26,138,700 | - 39.22 |
| 公積 | 168,000 | 0.01 | 168,000 | 0.01 | － | － |
| 資本公積 | 168,000 | 0.01 | 168,000 | 0.01 | － | － |
| 累積餘絀 | 457,939,031 | 34.01 | 400,827,217 | 32.53 | 57,111,814 | 14.25 |
| 累積賸餘 | 457,939,031 | 34.01 | 400,827,217 | 32.53 | 57,111,814 | 14.25 |
| 淨值其他項目 | 45,542,231 | 3.38 | 51,193,972 | 4.16 | - 5,651,741 | - 11.04 |
| 累積其他綜合餘絀 | 45,542,231 | 3.38 | 51,193,972 | 4.16 | - 5,651,741 | - 11.04 |
| 合計 | 1,346,343,673 | 100.00 | 1,231,989,830 | 100.00 | 114,353,843 | 9.28 |

（五）　衛生局主管

新竹縣醫療作業基金

新竹縣政府為維護縣民健康，提升醫療服務品質，設置新竹縣醫療作業基金。該基金112年度營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理門診病患醫療。112年度預計辦理門診醫療28萬7,351人次，實際為23萬4,144人次，較預計減少5萬3,207人次，約18.52％，主要係因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情趨緩，疫苗施打人數較預計減少所致。

（2）　預算執行情形之審核

112年度決算審核結果，業務短絀926萬餘元，業務外賸餘1,818萬餘元，審定本期賸餘891萬餘元，較預算賸餘1,388萬餘元，減少496萬餘元，約35.76％，主要係因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情趨緩，疫苗施打人數驟減致門診醫療收入減少。該基金因用人費用占醫療收入比率逾50％，因而醫療收入淨額扣抵醫療成本後，產生醫療業務短絀515萬餘元，連同管理及總務費用、研究發展及訓練費用，計發生業務短絀926萬餘元，仰賴衛生福利部中央健康保險署補付以前年度健保醫療給付款產生業務外賸餘1,818萬餘元挹注，爰由絀轉餘。

（3）　餘絀及撥補之審定

A.　餘絀審定　112年度決算經縣政府核定賸餘8,918,759元，經核尚無不合，予以照數審定。

B.　餘絀撥補　112年度決算審定賸餘8,918,759元，連同前期未分配賸餘37,303,908元，合計賸餘46,222,667元，經依預算解繳公庫1,000,000元後，尚有未分配賸餘45,222,667元。

（4）　現金流量之查核

112年度期初現金及約當現金4,486萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增430萬餘元，期末現金及約當現金為4,916萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數1,189萬餘元，減少759萬餘元，主要係本期賸餘較預計減少，業務活動之淨現金流入減少所致。

茲將該基金收支餘絀與絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 新竹縣醫療作業基金收支餘絀審定表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 109,895,000 | 82,157,266 | － | 82,157,266 | - 27,737,734 | - 25.24 |
| 醫療收入 | 109,895,000 | 82,157,266 | － | 82,157,266 | - 27,737,734 | - 25.24 |
| 業務成本與費用 | 114,881,000 | 91,423,027 | － | 91,423,027 | - 23,457,973 | - 20.42 |
| 醫療成本 | 110,322,000 | 87,307,386 | － | 87,307,386 | - 23,014,614 | - 20.86 |
| 管理及總務費用 | 4,117,000 | 3,788,958 | － | 3,788,958 | - 328,042 | - 7.97 |
| 研究發展及訓練費用 | 442,000 | 326,683 | － | 326,683 | - 115,317 | - 26.09 |
| 業務賸餘（短絀） | - 4,986,000 | - 9,265,761 | － | - 9,265,761 | - 4,279,761 | 85.84 |
| 業務外收入 | 19,409,000 | 18,628,587 | － | 18,628,587 | - 780,413 | - 4.02 |
| 財務收入 | 31,000 | 153,139 | － | 153,139 | 122,139 | 394.00 |
| 其他業務外收入 | 19,378,000 | 18,475,448 | － | 18,475,448 | - 902,552 | - 4.66 |
| 業務外費用 | 540,000 | 444,067 | － | 444,067 | - 95,933 | - 17.77 |
| 其他業務外費用 | 540,000 | 444,067 | － | 444,067 | - 95,933 | - 17.77 |
| 業務外賸餘（短絀） | 18,869,000 | 18,184,520 | － | 18,184,520 | - 684,480 | - 3.63 |
| 本期賸餘（短絀） | 13,883,000 | 8,918,759 | － | 8,918,759 | - 4,964,241 | - 35.76 |

| 新竹縣醫療作業基金餘絀撥補審定表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 45,798,000 | 46,222,667 | － | 46,222,667 | 424,667 | 0.93 |
| 本期賸餘 | 13,883,000 | 8,918,759 | － | 8,918,759 | - 4,964,241 | - 35.76 |
| 前期未分配賸餘 | 31,915,000 | 37,303,908 | － | 37,303,908 | 5,388,908 | 16.89 |
| 分配之部 | 1,000,000 | 1,000,000 | － | 1,000,000 | － | － |
| 解繳公庫淨額 | 1,000,000 | 1,000,000 | － | 1,000,000 | － | － |
| 未分配賸餘 | 44,798,000 | 45,222,667 | － | 45,222,667 | 424,667 | 0.95 |

| 新竹縣醫療作業基金餘絀審定後現金流量表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 13,883,000 | 8,918,759 | - 4,964,241 | - 35.76 |
| 利息股利之調整 | - 31,000 | - 153,139 | - 122,139 | 394.00 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 13,852,000 | 8,765,620 | - 5,086,380 | - 36.72 |
| 調整項目 | 1,568,000 | - 1,538,094 | - 3,106,094 | -- |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 15,420,000 | 7,227,526 | - 8,192,474 | - 53.13 |
| 收取利息 | 31,000 | 153,139 | 122,139 | 394.00 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 15,451,000 | 7,380,665 | - 8,070,335 | - 52.23 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 減少無形資產及其他資產 | － | 3,000 | 3,000 | -- |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | - 2,553,000 | - 2,199,451 | 353,549 | - 13.85 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 2,553,000 | - 2,196,451 | 356,549 | - 13.97 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | 117,221 | 117,221 | -- |
| 賸餘分配款 | - 1,000,000 | - 1,000,000 | － | － |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 1,000,000 | - 882,779 | 117,221 | - 11.72 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 11,898,000 | 4,301,435 | - 7,596,565 | - 63.85 |
| 期初現金及約當現金 | 42,835,000 | 44,865,081 | 2,030,081 | 4.74 |
| 期末現金及約當現金 | 54,733,000 | 49,166,516 | - 5,566,484 | - 10.17 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 新竹縣醫療作業基金餘絀審定後平衡表 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 112年12月31日 |  | 111年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 67,792,504 | 100.00 | 61,122,284 | 100.00 | 6,670,220 | 10.91 |
| 流動資產 | 59,546,904 | 87.84 | 53,778,778 | 87.99 | 5,768,126 | 10.73 |
| 現金 | 49,166,516 | 72.53 | 44,865,081 | 73.40 | 4,301,435 | 9.59 |
| 應收款項 | 8,878,438 | 13.10 | 7,323,908 | 11.98 | 1,554,530 | 21.23 |
| 存貨 | 1,501,950 | 2.22 | 1,589,789 | 2.60 | - 87,839 | - 5.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,245,600 | 12.16 | 7,340,506 | 12.01 | 905,094 | 12.33 |
| 房屋及建築 | 3,722,328 | 5.49 | 3,863,730 | 6.32 | - 141,402 | - 3.66 |
| 機械及設備 | 2,220,670 | 3.28 | 1,541,948 | 2.52 | 678,722 | 44.02 |
| 交通及運輸設備 | 242,160 | 0.36 | 244,772 | 0.40 | - 2,612 | - 1.07 |
| 什項設備 | 2,060,442 | 3.04 | 1,690,056 | 2.77 | 370,386 | 21.92 |
| 其他資產 | － | － | 3,000 | 0.00 | - 3,000 | - 100.00 |
| 什項資產 | － | － | 3,000 | 0.00 | - 3,000 | - 100.00 |
| 合計 | 67,792,504 | 100.00 | 61,122,284 | 100.00 | 6,670,220 | 10.91 |
| 負債 | 14,077,284 | 20.77 | 15,325,823 | 25.07 | - 1,248,539 | - 8.15 |
| 流動負債 | 13,769,947 | 20.31 | 15,135,707 | 24.76 | - 1,365,760 | - 9.02 |
| 應付款項 | 13,769,947 | 20.31 | 15,135,707 | 24.76 | - 1,365,760 | - 9.02 |
| 其他負債 | 307,337 | 0.45 | 190,116 | 0.31 | 117,221 | 61.66 |
| 什項負債 | 307,337 | 0.45 | 190,116 | 0.31 | 117,221 | 61.66 |
| 淨值 | 53,715,220 | 79.23 | 45,796,461 | 74.93 | 7,918,759 | 17.29 |
| 基金 | 6,430,653 | 9.49 | 6,430,653 | 10.52 | － | － |
| 基金 | 6,430,653 | 9.49 | 6,430,653 | 10.52 | － | － |
| 公積 | 2,061,900 | 3.04 | 2,061,900 | 3.37 | － | － |
| 資本公積 | 2,061,900 | 3.04 | 2,061,900 | 3.37 | － | － |
| 累積餘絀 | 45,222,667 | 66.71 | 37,303,908 | 61.03 | 7,918,759 | 21.23 |
| 累積賸餘 | 45,222,667 | 66.71 | 37,303,908 | 61.03 | 7,918,759 | 21.23 |
| 合計 | 67,792,504 | 100.00 | 61,122,284 | 100.00 | 6,670,220 | 10.91 |

二、特別收入基金

（一）　教育局主管

新竹縣地方教育發展基金

新竹縣政府為促進教育健全發展，合理分配及運用教育資源，提升教育經費運用績效，依據教育基本法及教育經費編列與管理法等規定，設立新竹縣地方教育發展基金，並於100年1月1日改制為特別收入基金（含新竹縣政府教育局等120個分基金）。該基金112年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理高中及高職教育、國民教育、學前教育、特殊教育、終身教育、體育及衛生教育、訓練教育、青年教育、一般行政管理、建築及設備等。112年度業務計畫10項，實施結果，實際數較原預計增加者2項，減少者8項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 高中及高職教育計畫 | 千元 | 417,504 | 410,181 | - 7,322 | - 1.75 | 主要係各項費用結餘。 |
| 國民教育計畫 | 千元 | 8,523,374 | 8,313,834 | - 209,539 | - 2.46 | 主要係配合中央實際補助金額執行，或部分計畫採學年度屬跨年度計畫所致。 |
| 學前教育計畫 | 千元 | 2,628,907 | 1,916,790 | - 712,116 | - 27.09 | 主要係配合中央實際補助金額執行，或部分計畫採學年度屬跨年度計畫所致。 |
| 特殊教育計畫 | 千元 | 102,293 | 101,796 | - 496 | - 0.49 | 主要係中央經費核定較晚，部分計畫未及於年度前辦畢，及部分計畫採學年度屬跨年度計畫所致。 |
| 終身教育計畫 | 千元 | 90,507 | 83,052 | - 7,454 | - 8.24 | 主要係各項費用結餘。 |
| 體育及衛生教育計畫 | 千元 | 492,977 | 685,508 | 192,531 | 39.05 | 主要係辦理前瞻相關計畫、全國中等學校運動會大型場館整修等經費超支併決算。 |
| 訓練教育計畫 | 千元 | 86,397 | 72,200 | - 14,196 | - 16.43 | 主要係部分計畫項目改由普通公務預算執行及各項費用結餘。 |
| 青年教育計畫 | 千元 | 17,520 | 25,135 | 7,615 | 43.47 | 主要係辦理就業安定基金統籌款補助計畫經費超支併決算。 |
| 一般行政管理計畫 | 千元 | 1,449,685 | 1,330,617 | - 119,067 | - 8.21 | 主要係優惠存款利息差額補貼核實支付及各項費用結餘。 |
| 建築及設備計畫 | 千元 | 2,868,515 | 2,390,075 | - 478,439 | - 16.68 | 主要係辦理校舍新建等多項計畫執行期程較長，尚未辦理完竣所致。 |

（2）　預算執行情形之審核

112年度決算審核結果，審定本期賸餘6億3,242萬餘元，與預算短絀6億4,281萬餘元，相距12億7,523萬餘元，主要係配合中央實際補助金額執行、部分計畫採學年度屬跨年度計畫，及辦理校舍新建等多項計畫執行期程較長，基金用途較預計大幅減少，致實際產生賸餘。

（3）　餘絀之審定

112年度決算經縣政府核定賸餘632,424,133元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）　現金流量之查核

112年度期初現金及約當現金69億5,262萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增7億4,479萬餘元，期末現金及約當現金76億9,742萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 新竹縣地方教育發展基金來源用途及餘絀審定表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 16,034,866,000 | 15,961,618,000 | － | 15,961,618,000 | - 73,248,000 | - 0.46 |
| 徵收及依法分配收入 | 959,000 | 8,269,931 | － | 8,269,931 | 7,310,931 | 762.35 |
| 勞務收入 | 4,958,000 | 6,513,957 | － | 6,513,957 | 1,555,957 | 31.38 |
| 財產收入 | 362,311,000 | 17,926,915 | － | 17,926,915 | - 344,384,085 | - 95.05 |
| 政府撥入收入 | 15,641,996,000 | 15,852,931,475 | － | 15,852,931,475 | 210,935,475 | 1.35 |
| 教學收入 | 23,980,000 | 22,879,501 | － | 22,879,501 | - 1,100,499 | - 4.59 |
| 其他收入 | 662,000 | 53,096,221 | － | 53,096,221 | 52,434,221 | 7,920.58 |
| 基金用途 | 16,677,679,000 | 15,329,193,867 | － | 15,329,193,867 | - 1,348,485,133 | - 8.09 |
| 高中及高職教育計畫 | 417,504,000 | 410,181,639 | － | 410,181,639 | - 7,322,361 | - 1.75 |
| 國民教育計畫 | 8,523,374,000 | 8,313,834,880 | － | 8,313,834,880 | - 209,539,120 | - 2.46 |
| 學前教育計畫 | 2,628,907,000 | 1,916,790,757 | － | 1,916,790,757 | - 712,116,243 | - 27.09 |
| 特殊教育計畫 | 102,293,000 | 101,796,369 | － | 101,796,369 | - 496,631 | - 0.49 |
| 終身教育計畫 | 90,507,000 | 83,052,873 | － | 83,052,873 | - 7,454,127 | - 8.24 |
| 體育及衛生教育計畫 | 492,977,000 | 685,508,409 | － | 685,508,409 | 192,531,409 | 39.05 |
| 訓練教育計畫 | 86,397,000 | 72,200,371 | － | 72,200,371 | - 14,196,629 | - 16.43 |
| 青年教育計畫 | 17,520,000 | 25,135,635 | － | 25,135,635 | 7,615,635 | 43.47 |
| 一般行政管理計畫 | 1,449,685,000 | 1,330,617,468 | － | 1,330,617,468 | - 119,067,532 | - 8.21 |
| 建築及設備計畫 | 2,868,515,000 | 2,390,075,466 | － | 2,390,075,466 | - 478,439,534 | - 16.68 |
| 本期賸餘(短絀) | - 642,813,000 | 632,424,133 | － | 632,424,133 | 1,275,237,133 | -- |
| 期初基金餘額 | 1,062,681,319 | 5,183,383,727 | － | 5,183,383,727 | 4,120,702,408 | 387.76 |
| 期末基金餘額 | 419,868,319 | 5,815,807,860 | － | 5,815,807,860 | 5,395,939,541 | 1,285.15 |

註：本表建築及設備計畫決算審定數2,390,075,466元，包含112年度報准先行辦理數之執行數34,380,393元及以前年度保留數之執行數1,787,610,080元。

| 新竹縣地方教育發展基金餘絀審定後現金流量表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- |
| 項目 | 決算數 |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘(短絀) | 1,298,909,123 |
| 調整非現金項目 | 1,794,510,633 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 3,093,419,756 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 109,963 |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 2,390,155,466 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | - 2,390,045,503 |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 增加短期債務及其他負債 | 372,717,200 |
| 減少短期債務及其他負債 | - 331,296,766 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 41,420,434 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 744,794,687 |
| 期初現金及約當現金 | 6,952,626,051 |
| 期末現金及約當現金 | 7,697,420,738 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 新竹縣地方教育發展基金餘絀審定後平衡表 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 112年12月31日 |  | 111年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 25,571,729,210 | 100.00 | 24,040,152,036 | 100.00 | 1,531,577,174 | 6.37 |
| 流動資產 | 8,200,580,352 | 32.07 | 7,414,764,600 | 30.84 | 785,815,752 | 10.60 |
| 現金 | 7,697,420,738 | 30.10 | 6,952,626,051 | 28.92 | 744,794,687 | 10.71 |
| 應收款項 | 808,000 | 0.00 | 1,074,668 | 0.00 | - 266,668 | - 24.81 |
| 預付款項 | 502,351,614 | 1.96 | 461,063,881 | 1.92 | 41,287,733 | 8.95 |
| 長期貸墊款及準備金 | 6,749,258 | 0.03 | 8,088,161 | 0.03 | - 1,338,903 | - 16.55 |
| 準備金 | 6,749,258 | 0.03 | 8,088,161 | 0.03 | - 1,338,903 | - 16.55 |
| 固定資產 | 17,228,385,709 | 67.37 | 16,561,554,655 | 68.89 | 666,831,054 | 4.03 |
| 土地 | 6,479,771,779 | 25.34 | 6,479,975,359 | 26.95 | - 203,580 | - 0.00 |
| 土地改良物 | 232,983,367 | 0.91 | 158,222,000 | 0.66 | 74,761,367 | 47.25 |
| 房屋建築及設備 | 9,129,687,213 | 35.70 | 8,825,586,084 | 36.71 | 304,101,129 | 3.45 |
| 機械及設備 | 739,786,550 | 2.89 | 617,517,410 | 2.57 | 122,269,140 | 19.80 |
| 交通及運輸設備 | 101,702,820 | 0.40 | 99,391,352 | 0.41 | 2,311,468 | 2.33 |
| 雜項設備 | 544,453,980 | 2.13 | 380,862,450 | 1.58 | 163,591,530 | 42.95 |
| 無形資產 | 8,091,805 | 0.03 | 8,437,869 | 0.04 | - 346,064 | - 4.10 |
| 無形資產 | 8,091,805 | 0.03 | 8,437,869 | 0.04 | - 346,064 | - 4.10 |
| 其他資產 | 127,922,086 | 0.50 | 47,306,751 | 0.20 | 80,615,335 | 170.41 |
| 什項資產 | 127,922,086 | 0.50 | 47,306,751 | 0.20 | 80,615,335 | 170.41 |
| 合計 | 25,571,729,210 | 100.00 | 24,040,152,036 | 100.00 | 1,531,577,174 | 6.37 |
| 負債 | 2,519,443,836 | 9.85 | 2,286,775,785 | 9.51 | 232,668,051 | 10.17 |
| 流動負債 | 2,186,421,709 | 8.55 | 2,074,450,524 | 8.63 | 111,971,185 | 5.40 |
| 應付款項 | 2,186,421,709 | 8.55 | 2,074,450,524 | 8.63 | 111,971,185 | 5.40 |
| 其他負債 | 333,022,127 | 1.30 | 212,325,261 | 0.88 | 120,696,866 | 56.85 |
| 什項負債 | 333,022,127 | 1.30 | 212,325,261 | 0.88 | 120,696,866 | 56.85 |
| 淨資產 | 23,052,285,374 | 90.15 | 21,753,376,251 | 90.49 | 1,298,909,123 | 5.97 |
| 淨資產 | 23,052,285,374 | 90.15 | 21,753,376,251 | 90.49 | 1,298,909,123 | 5.97 |
| 淨資產 | 23,052,285,374 | 90.15 | 21,753,376,251 | 90.49 | 1,298,909,123 | 5.97 |
| 合計 | 25,571,729,210 | 100.00 | 24,040,152,036 | 100.00 | 1,531,577,174 | 6.37 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），112年底及111年底各有262,483,876元及98,764,093元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

（二）　勞工處主管

新竹縣身心障礙者就業基金

新竹縣政府為辦理促進身心障礙者就業等事項，依據身心障礙者權益保障法規定，設立新竹縣身心障礙者就業基金。該基金112年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係運用進用身心障礙者之義務機關（構）繳納之差額補助費，辦理身心障礙者就業福利相關措施。112年度業務計畫2項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形如次：

A.　身心障礙福利設施補助計畫　預計支出3,334萬餘元，實際為2,614萬餘元，較預計減少719萬餘元，約21.59％，主要係身心障礙者庇護性就業服務計畫之就業服務員人事異動，及庇護工場設立進度未如預期等所致。

B.　一般行政管理計畫　預計支出2,065萬餘元，實際為1,548萬餘元，較預計減少517萬餘元，約25.03％，主要係身心障礙者支持性就業服務計畫之就業服務員人事異動，及與竹北就業中心合辦徵才活動，未動支委辦身心障礙者暨一般就業博覽會經費等所致。

（2）　預算執行情形之審核

112年度決算審核結果，審定本期賸餘2,628萬餘元，與預算短絀536萬元，相距3,164萬餘元，主要係未足額進用身心障礙者之義務機關（構）所繳差額補助費較預計增加及相關計畫減少支出所致。

（3）　餘絀之審定

112年度決算經縣政府核定賸餘26,283,772元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）　現金流量之查核

112年度期初現金及約當現金6億6,480萬餘元，經業務活動結果，現金及約當現金淨增2,450萬餘元，期末現金及約當現金為6億8,930萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 新竹縣身心障礙者就業基金來源用途及餘絀審定表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 48,640,000 | 67,914,674 | － | 67,914,674 | 19,274,674 | 39.63 |
| 徵收及依法分配收入 | 40,000,000 | 57,434,649 | － | 57,434,649 | 17,434,649 | 43.59 |
| 財產收入 | 640,000 | 4,591,445 | － | 4,591,445 | 3,951,445 | 617.41 |
| 政府撥入收入 | 8,000,000 | 5,855,933 | － | 5,855,933 | - 2,144,067 | - 26.80 |
| 其他收入 | － | 32,647 | － | 32,647 | 32,647 | -- |
| 基金用途 | 54,000,000 | 41,630,902 | － | 41,630,902 | - 12,369,098 | - 22.91 |
| 身心障礙福利 設施補助計畫 | 33,346,000 | 26,147,473 | － | 26,147,473 | - 7,198,527 | - 21.59 |
| 一般行政管理計畫 | 20,654,000 | 15,483,429 | － | 15,483,429 | - 5,170,571 | - 25.03 |
| 本期賸餘(短絀) | - 5,360,000 | 26,283,772 | － | 26,283,772 | 31,643,772 | -- |
| 期初基金餘額 | 646,259,000 | 675,077,595 | － | 675,077,595 | 28,818,595 | 4.46 |
| 期末基金餘額 | 640,899,000 | 701,361,367 | － | 701,361,367 | 60,462,367 | 9.43 |

| 新竹縣身心障礙者就業基金餘絀審定後現金流量表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- |
| 項目 | 決算數 |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘(短絀) | 26,160,567 |
| 調整非現金項目 | - 1,658,378 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 24,502,189 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 24,502,189 |
| 期初現金及約當現金 | 664,805,294 |
| 期末現金及約當現金 | 689,307,483 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 新竹縣身心障礙者就業基金餘絀審定後平衡表 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 112年12月31日 |  | 111年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 704,320,177 | 100.00 | 677,404,859 | 100.00 | 26,915,318 | 3.97 |
| 流動資產 | 702,295,928 | 99.71 | 675,345,899 | 99.70 | 26,950,029 | 3.99 |
| 現金 | 689,307,483 | 97.87 | 664,805,294 | 98.14 | 24,502,189 | 3.69 |
| 應收款項 | 12,988,445 | 1.84 | 10,540,605 | 1.56 | 2,447,840 | 23.22 |
| 長期貸墊款及準備金 | 1,601,224 | 0.23 | 1,512,730 | 0.22 | 88,494 | 5.85 |
| 準備金 | 1,601,224 | 0.23 | 1,512,730 | 0.22 | 88,494 | 5.85 |
| 固定資產 | 423,025 | 0.06 | 546,230 | 0.08 | - 123,205 | - 22.56 |
| 機械及設備 | 9,783 | 0.00 | 46,174 | 0.01 | - 36,391 | - 78.81 |
| 交通及運輸設備 | 412,809 | 0.06 | 499,623 | 0.07 | - 86,814 | - 17.38 |
| 雜項設備 | 433 | 0.00 | 433 | 0.00 | － | － |
| 合計 | 704,320,177 | 100.00 | 677,404,859 | 100.00 | 26,915,318 | 3.97 |
| 負債 | 2,535,785 | 0.36 | 1,781,034 | 0.26 | 754,751 | 42.38 |
| 流動負債 | 934,561 | 0.13 | 268,304 | 0.04 | 666,257 | 248.32 |
| 應付款項 | 934,561 | 0.13 | 268,304 | 0.04 | 666,257 | 248.32 |
| 其他負債 | 1,601,224 | 0.23 | 1,512,730 | 0.22 | 88,494 | 5.85 |
| 什項負債 | 1,601,224 | 0.23 | 1,512,730 | 0.22 | 88,494 | 5.85 |
| 淨資產 | 701,784,392 | 99.64 | 675,623,825 | 99.74 | 26,160,567 | 3.87 |
| 淨資產 | 701,784,392 | 99.64 | 675,623,825 | 99.74 | 26,160,567 | 3.87 |
| 淨資產 | 701,784,392 | 99.64 | 675,623,825 | 99.74 | 26,160,567 | 3.87 |
| 合計 | 704,320,177 | 100.00 | 677,404,859 | 100.00 | 26,915,318 | 3.97 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

（三）　農業處主管

新竹縣農業發展基金

新竹縣政府為增進農民福利及農業發展、平衡農業以外產業對土地需求，促進土地合理分配與利用，達成地利共享之目標，依據農業發展條例與農業用地變更回饋金撥繳及分配利用辦法等規定，設置新竹縣農業發展基金。該基金112年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理農業發展相關事項。112年度業務計畫12項，實施結果，實際數較原預計增加者2項，減少者6項，相同者2項，未執行者2項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 補助鄉鎮公所辦理加強農地利用 管理計畫、輔導改善草食動物生 產乳牛群品種改良計畫及提升芻 料品質與產量計畫、辦理休閒 農場及農業推廣相關計畫及獎勵金 | 千元 | 3,800 | 4,218 | 418 | 11.00 | 主要係補助寶山鄉、竹東鎮、關西鎮等公所辦理休閒農場及農業推廣相關計畫及獎勵金較預計增加。 |
| 各農民團體、合作社（場） 辦理新農民市場、農民直銷 站、農村社區小舖相關計畫 | 千元 | 3,000 | 2,413 | - 586 | - 19.55 | 部分農會案件依實際請領金額支付。 |
| 畜牧廢棄資源回收車計畫 | 千元 | 1,500 | 1,500 | － | － |  |
| 新竹縣養豬協會、養雞協會及漁 牧養殖推廣及設備補助計畫及新竹 肉品市場生物處理機營運費用 | 千元 | 3,100 | 2,429 | - 670 | - 21.63 | 補助案件依實際需要及請領金額支付。 |
| 獎勵農民、產銷班及農民團體參 加全國農（糧）產品評鑑（競賽）、全國十大（優良）農業產銷班、新竹縣十大績優農業產銷班獲獎相關補助 計畫暨補助農民及農民團體購置 優良品種權及作物生產、加工及運銷等相關設施（備）暨資材改進計畫 | 千元 | 11,000 | 10,567 | - 432 | - 3.93 | 補助案件依實際需要及請領金額支付。 |
| 配合及補助各鄉鎮市辦 理農業產業文化活動計畫 | 千元 | 5,215 | 4,480 | - 735 | - 14.09 | 補助案件依實際需要及請領金額支付。 |
| 補助各鄉鎮市農民團體或民間團 體辦理茶花推廣暨產業文化活動 | 千元 | 300 | 300 | － | － |  |
| 金牌農村競賽縣市政 府初賽勝選社區獎金 | 千元 | 70 | 90 | 20 | 28.57 | 獎勵案件依實際需要及請領金額支付。 |
| 農會辦理員工講習訓練、休閒 農業及農業推廣相關計畫及獎 勵金與食農教育推廣計畫 | 千元 | 8,500 | 7,070 | - 1,430 | - 16.82 | 補助案件依實際需要及請領金額支付。 |
| 補助農民團體辦理推動有機友善安 全農業、擴大新竹縣農糧產品產銷 履歷驗證面積建立溯源標示系統 | 千元 | 5,000 | 4,996 | - 3 | - 0.08 | 補助案件依實際需要及請領金額支付。 |
| 農地違規檢舉獎金 | 千元 | 48 | － | - 48 | - 100.00 | 無符合領取檢舉獎金條件之案件。 |
| 新竹縣十大神農及傑出農民獎金 | 千元 | 200 | － | - 200 | - 100.00 | 無符合領取獎金條件之案件。 |

（2）　預算執行情形之審核

112年度決算審核結果，審定本期短絀3,726萬餘元，較預算短絀3,968萬餘元，減少242萬餘元，約6.11％，主要係獎補助案件依實際需要及請領金額支付所致。

（3）　餘絀之審定

112年度決算經縣政府核定短絀37,263,681元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）　現金流量之查核

112年度期初現金及約當現金6,515萬餘元，經業務及投資活動結果，現金及約當現金淨減3,696萬餘元，期末現金及約當現金為2,818萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 新竹縣農業發展基金來源用途及餘絀審定表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 24,257,000 | 19,377,840 | － | 19,377,840 | - 4,879,160 | - 20.11 |
| 徵收及依法分配收入 | － | 56,565 | － | 56,565 | 56,565 | -- |
| 農政收入 | 24,212,000 | 18,935,852 | － | 18,935,852 | - 5,276,148 | - 21.79 |
| 財產收入 | 45,000 | 385,423 | － | 385,423 | 340,423 | 756.50 |
| 基金用途 | 63,945,000 | 56,641,521 | － | 56,641,521 | - 7,303,479 | - 11.42 |
| 一般行政管理計畫 | 63,945,000 | 56,641,521 | － | 56,641,521 | - 7,303,479 | - 11.42 |
| 本期賸餘（短絀） | - 39,688,000 | - 37,263,681 | － | - 37,263,681 | 2,424,319 | - 6.11 |
| 期初基金餘額 | 70,231,000 | 59,997,803 | － | 59,997,803 | - 10,233,197 | - 14.57 |
| 期末基金餘額 | 30,543,000 | 22,734,122 | － | 22,734,122 | - 7,808,878 | - 25.57 |

| 新竹縣農業發展基金餘絀審定後現金流量表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- |
| 項目 | 決算數 |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 32,728,890 |
| 調整非現金項目 | 1,605,371 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - 31,123,519 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 5,842,032 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 5,842,032 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 36,965,551 |
| 期初現金及約當現金 | 65,151,250 |
| 期末現金及約當現金 | 28,185,699 |
| 註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。 3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。 |  |

| 新竹縣農業發展基金餘絀審定後平衡表 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 112年12月31日 |  | 111年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 37,671,331 | 100.00 | 70,038,197 | 100.00 | - 32,366,866 | - 46.21 |
| 流動資產 | 28,185,699 | 74.82 | 65,151,250 | 93.02 | - 36,965,551 | - 56.74 |
| 現金 | 28,185,699 | 74.82 | 65,151,250 | 93.02 | - 36,965,551 | - 56.74 |
| 長期貸墊款及準備金 | 776,168 | 2.06 | 712,274 | 1.02 | 63,894 | 8.97 |
| 準備金 | 776,168 | 2.06 | 712,274 | 1.02 | 63,894 | 8.97 |
| 固定資產 | 3,755,132 | 9.97 | 4,149,292 | 5.92 | - 394,160 | - 9.50 |
| 土地改良物 | 1,245,886 | 3.31 | 448,146 | 0.64 | 797,740 | 178.01 |
| 房屋建築及設備 | 1,185,640 | 3.15 | 1,652,842 | 2.36 | - 467,202 | - 28.27 |
| 機械及設備 | 205,508 | 0.55 | 301,181 | 0.43 | - 95,673 | - 31.77 |
| 交通及運輸設備 | 1,060,773 | 2.82 | 1,313,181 | 1.87 | - 252,408 | - 19.22 |
| 雜項設備 | 57,325 | 0.15 | 433,942 | 0.62 | - 376,617 | - 86.79 |
| 無形資產 | 4,954,332 | 13.15 | 25,381 | 0.04 | 4,928,951 | 19,419.85 |
| 無形資產 | 4,954,332 | 13.15 | 25,381 | 0.04 | 4,928,951 | 19,419.85 |
| 合計 | 37,671,331 | 100.00 | 70,038,197 | 100.00 | - 32,366,866 | - 46.21 |
| 負債 | 6,227,745 | 16.53 | 5,865,721 | 8.38 | 362,024 | 6.17 |
| 流動負債 | 5,451,577 | 14.47 | 5,153,447 | 7.36 | 298,130 | 5.79 |
| 應付款項 | 5,451,577 | 14.47 | 5,153,447 | 7.36 | 298,130 | 5.79 |
| 其他負債 | 776,168 | 2.06 | 712,274 | 1.02 | 63,894 | 8.97 |
| 什項負債 | 776,168 | 2.06 | 712,274 | 1.02 | 63,894 | 8.97 |
| 淨資產 | 31,443,586 | 83.47 | 64,172,476 | 91.62 | - 32,728,890 | - 51.00 |
| 淨資產 | 31,443,586 | 83.47 | 64,172,476 | 91.62 | - 32,728,890 | - 51.00 |
| 淨資產 | 31,443,586 | 83.47 | 64,172,476 | 91.62 | - 32,728,890 | - 51.00 |
| 合計 | 37,671,331 | 100.00 | 70,038,197 | 100.00 | - 32,366,866 | - 46.21 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

（四）　社會處主管

新竹縣公益彩券盈餘分配基金

新竹縣政府為有效管理運用公益彩券發行條例發行之公益彩券盈餘分配款，依據新竹縣公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用辦法規定，設置新竹縣公益彩券盈餘分配基金。該基金112年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係運用公益彩券盈餘之分配款，辦理社會救助及社會福利服務等。112年度業務計畫2項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形如次：

A.　社會救助計畫　預計補助3,019萬元，實際為2,721萬餘元，較預計減少297萬餘元，約9.86％，主要係辦理低收入戶生活扶助計畫各項費用較預計減少所致。

B.　社會福利服務計畫　預計數4億9,477萬餘元，實際數4億5,462萬餘元，較預計減少4,014萬餘元，約8.11％，主要係辦理兒童及少年福利服務、孤苦及身心障礙者收容等計畫之專業服務費較預計減少，及部分經費由公務預算支付所致。

（2）　預算執行情形之審核

112年度決算審核結果，審定本期短絀5,944萬餘元，較預算短絀2億2,873萬餘元，減少1億6,928萬餘元，約74.01％，主要係公益彩券盈餘分配收入較預計增加所致。

（3）　餘絀之審定

112年度決算經縣政府核定短絀59,444,551元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）　現金流量之查核

112年度期初現金及約當現金5億9,002萬餘元，經業務及投資活動結果，現金及約當現金淨減6,013萬餘元，期末現金及約當現金為5億2,988萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 新竹縣公益彩券盈餘分配基金來源用途及餘絀審定表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 296,232,000 | 422,394,764 | － |  | 422,394,764 | 126,162,764 | 42.59 |
| 徵收及依法分配收入 | 295,422,000 | 400,523,321 | － |  | 400,523,321 | 105,101,321 | 35.58 |
| 財產收入 | 800,000 | 3,901,082 | － |  | 3,901,082 | 3,101,082 | 387.64 |
| 其他收入 | 10,000 | 17,970,361 | － |  | 17,970,361 | 17,960,361 | 179,603.61 |
| 基金用途 | 524,964,000 | 481,839,315 | － |  | 481,839,315 | - 43,124,685 | - 8.21 |
| 社會救助計畫 | 30,190,000 | 27,211,910 | － |  | 27,211,910 | - 2,978,090 | - 9.86 |
| 社會福利服務計畫 | 494,774,000 | 454,627,405 | － |  | 454,627,405 | - 40,146,595 | - 8.11 |
| 本期賸餘(短絀) | - 228,732,000 | - 59,444,551 | － |  | - 59,444,551 | 169,287,449 | - 74.01 |
| 期初基金餘額 | 229,228,000 | 530,384,183 | － |  | 530,384,183 | 301,156,183 | 131.38 |
| 期末基金餘額 | 496,000 | 470,939,632 | － |  | 470,939,632 | 470,443,632 | 94,847.51 |
| 註：本表社會福利服務計畫決算審定數454,627,405元，包含以前年度保留數之執行數27,301,672元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新竹縣公益彩券盈餘分配基金餘絀審定後現金流量表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  | 決算數 |  |  |  |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘(短絀) |  |  |  | - 33,039,455 |  |  |  |  |
| 調整非現金項目 |  |  |  | 1,408,579 |  |  |  |  |
| 業務活動之淨現金流入(流出) |  |  |  | - 31,630,876 |  |  |  |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 |  |  |  | - 28,508,525 |  |  |  |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  |  |  | - 28,508,525 |  |  |  |  |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) |  |  |  | - 60,139,401 |  |  |  |  |
| 期初現金及約當現金 |  |  |  | 590,027,926 |  |  |  |  |
| 期末現金及約當現金 |  |  |  | 529,888,525 |  |  |  |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 新竹縣公益彩券盈餘分配基金餘絀審定後平衡表 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 112年12月31日 |  | 111年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 661,826,167 | 100.00 | 693,398,052 | 100.00 | - 31,571,885 | - 4.55 |
| 流動資產 | 533,789,607 | 80.65 | 591,766,588 | 85.34 | - 57,976,981 | - 9.80 |
| 現金 | 529,888,525 | 80.06 | 590,027,926 | 85.09 | - 60,139,401 | - 10.19 |
| 應收款項 | 3,901,082 | 0.59 | 1,738,662 | 0.25 | 2,162,420 | 124.37 |
| 固定資產 | 128,036,560 | 19.35 | 101,631,464 | 14.66 | 26,405,096 | 25.98 |
| 房屋建築及設備 | 13,647,568 | 2.06 | 12,717,739 | 1.83 | 929,829 | 7.31 |
| 機械及設備 | 1,277,474 | 0.19 | 1,500,108 | 0.22 | - 222,634 | - 14.84 |
| 交通及運輸設備 | 4,330,861 | 0.65 | 4,495,749 | 0.65 | - 164,888 | - 3.67 |
| 雜項設備 | 2,679,489 | 0.40 | 2,366,872 | 0.34 | 312,617 | 13.21 |
| 購建中固定資產 | 106,101,168 | 16.03 | 80,550,996 | 11.62 | 25,550,172 | 31.72 |
| 合計 | 661,826,167 | 100.00 | 693,398,052 | 100.00 | - 31,571,885 | - 4.55 |
| 負債 | 62,849,975 | 9.50 | 61,382,405 | 8.85 | 1,467,570 | 2.39 |
| 流動負債 | 62,849,975 | 9.50 | 61,382,405 | 8.85 | 1,467,570 | 2.39 |
| 應付款項 | 62,849,975 | 9.50 | 61,382,405 | 8.85 | 1,467,570 | 2.39 |
| 淨資產 | 598,976,192 | 90.50 | 632,015,647 | 91.15 | - 33,039,455 | - 5.23 |
| 淨資產 | 598,976,192 | 90.50 | 632,015,647 | 91.15 | - 33,039,455 | - 5.23 |
| 淨資產 | 598,976,192 | 90.50 | 632,015,647 | 91.15 | - 33,039,455 | - 5.23 |
| 合計 | 661,826,167 | 100.00 | 693,398,052 | 100.00 | - 31,571,885 | - 4.55 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

（五）　環境保護局主管

新竹縣環境污染防制基金

新竹縣政府為防制空氣污染、有效清除處理廢棄物、防治水污染及推廣環境教育，以達資源永續利用、維護國民健康、改善生活環境、增進全民環境倫理與責任之目的，依據空氣污染防制法、廢棄物清理法、水污染防治法及環境教育法等規定，設置新竹縣環境污染防制基金。該基金112年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將查核結果說明如次：

（1）　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理空氣污染防制、環境保護、環境教育及水污染防治等。112年度主要業務計畫4項，實施結果，實際數較原預計增加者2項，減少者2項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 空氣污染防制計畫 | 千元 | 241,571 | 218,841 | - 22,729 | - 9.41 | 係依實際需求辦理。 |
| 環境保護計畫 | 千元 | 17,077 | 78,109 | 61,032 | 357.39 | 主要係環境部補助新竹縣峨眉鄉掩埋場擴建及整理整頓工程併決算辦理所致。 |
| 環境教育計畫 | 千元 | 19,142 | 17,661 | - 1,480 | - 7.73 | 係依實際需求辦理。 |
| 水污染防治計畫 | 千元 | 9,245 | 9,500 | 255 | 2.76 | 主要係環境部核定111年度水質及土壤整治考核獎勵補助計畫奉准先行辦理並於以後年度補辦預算所致。 |

（2）　預算執行情形之審核

112年度決算審核結果，審定本期賸餘1,585萬餘元，與預算短絀5,698萬餘元，相距7,284萬餘元，主要係營建工程空氣污染防制費收入較預計增加所致。

（3）　餘絀之審定

112年度決算經縣政府核定賸餘15,852,491元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）　現金流量之查核

112年度期初現金及約當現金6億3,758萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增264萬餘元，期末現金及約當現金為6億4,023萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 新竹縣環境污染防制基金來源用途及餘絀審定表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 230,047,000 | 339,965,672 | － | 339,965,672 | 109,918,672 | 47.78 |
| 徵收及依法分配收入 | 177,881,000 | 249,578,076 | － | 249,578,076 | 71,697,076 | 40.31 |
| 財產收入 | 530,000 | 3,548,825 | － | 3,548,825 | 3,018,825 | 569.59 |
| 政府撥入收入 | 49,529,000 | 82,129,685 | － | 82,129,685 | 32,600,685 | 65.82 |
| 其他收入 | 2,107,000 | 4,709,086 | － | 4,709,086 | 2,602,086 | 123.50 |
| 基金用途 | 287,035,000 | 324,113,181 | － | 324,113,181 | 37,078,181 | 12.92 |
| 空氣污染防制計畫 | 241,571,000 | 218,841,663 | － | 218,841,663 | - 22,729,337 | - 9.41 |
| 環境保護計畫 | 17,077,000 | 78,109,325 | － | 78,109,325 | 61,032,325 | 357.39 |
| 環境教育計畫 | 19,142,000 | 17,661,698 | － | 17,661,698 | - 1,480,302 | - 7.73 |
| 水污染防治計畫 | 9,245,000 | 9,500,495 | － | 9,500,495 | 255,495 | 2.76 |
| 本期賸餘(短絀) | - 56,988,000 | 15,852,491 | － | 15,852,491 | 72,840,491 | -- |
| 期初基金餘額 | 525,122,000 | 570,717,047 | － | 570,717,047 | 45,595,047 | 8.68 |
| 期末基金餘額 | 468,134,000 | 586,569,538 | － | 586,569,538 | 118,435,538 | 25.30 |

註：本表空氣污染防制計畫決算審定數218,841,663元，包含112年度報准先行辦理數之執行數535,000元及以前年度保留數之執行數478,932元；環境保護計畫決算審定數78,109,325元，包含112年度報准先行辦理數之執行數149,000元及以前年度保留數之執行數27,932,315元；水污染防治計畫決算審定數9,500,495元，包含112年度報准先行辦理數之執行數785,000元。

| 新竹縣環境污染防制基金餘絀審定後現金流量表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- |
| 項目 | 決算數 |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | 30,117,615 |
| 調整非現金項目 | - 1,426,181 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 28,691,434 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 23,086,295 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 23,086,295 |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 增加短期債務及其他負債 | - 2,958,994 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 2,958,994 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 2,646,145 |
| 期初現金及約當現金 | 637,585,900 |
| 期末現金及約當現金 | 640,232,045 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 新竹縣環境污染防制基金餘絀審定後平衡表 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 112年12月31日 |  | 111年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 749,920,279 | 100.00 | 696,567,287 | 100.00 | 53,352,992 | 7.66 |
| 流動資產 | 692,718,306 | 92.37 | 653,975,838 | 93.89 | 38,742,468 | 5.92 |
| 現金 | 640,232,045 | 85.37 | 637,585,900 | 91.53 | 2,646,145 | 0.42 |
| 應收款項 | 50,070,883 | 6.68 | 13,266,033 | 1.90 | 36,804,850 | 277.44 |
| 預付款項 | 2,415,378 | 0.32 | 3,123,905 | 0.45 | - 708,527 | - 22.68 |
| 長期貸墊款及準備金 | 5,561,358 | 0.74 | 5,215,958 | 0.75 | 345,400 | 6.62 |
| 準備金 | 5,561,358 | 0.74 | 5,215,958 | 0.75 | 345,400 | 6.62 |
| 固定資產 | 51,025,865 | 6.80 | 37,369,741 | 5.36 | 13,656,124 | 36.54 |
| 土地改良物 | 5,786,358 | 0.77 | 6,252,960 | 0.90 | - 466,602 | - 7.46 |
| 房屋建築及設備 | 12,122,542 | 1.62 | 12,383,458 | 1.78 | - 260,916 | - 2.11 |
| 機械及設備 | 11,968,384 | 1.60 | 12,695,263 | 1.82 | - 726,879 | - 5.73 |
| 交通及運輸設備 | 5,008,342 | 0.67 | 5,735,600 | 0.82 | - 727,258 | - 12.68 |
| 雜項設備 | 363,655 | 0.05 | 302,460 | 0.04 | 61,195 | 20.23 |
| 購建中固定資產 | 15,776,584 | 2.10 | － | － | 15,776,584 | -- |
| 無形資產 | 614,750 | 0.08 | 5,750 | 0.00 | 609,000 | 10,591.30 |
| 無形資產 | 614,750 | 0.08 | 5,750 | 0.00 | 609,000 | 10,591.30 |
| 合計 | 749,920,279 | 100.00 | 696,567,287 | 100.00 | 53,352,992 | 7.66 |
| 負債 | 111,710,126 | 14.90 | 88,474,749 | 12.70 | 23,235,377 | 26.26 |
| 流動負債 | 104,416,175 | 13.92 | 78,567,204 | 11.28 | 25,848,971 | 32.90 |
| 應付款項 | 104,416,175 | 13.92 | 78,567,204 | 11.28 | 25,848,971 | 32.90 |
| 其他負債 | 7,293,951 | 0.97 | 9,907,545 | 1.42 | - 2,613,594 | - 26.38 |
| 什項負債 | 7,293,951 | 0.97 | 9,907,545 | 1.42 | - 2,613,594 | - 26.38 |
| 淨資產 | 638,210,153 | 85.10 | 608,092,538 | 87.30 | 30,117,615 | 4.95 |
| 淨資產 | 638,210,153 | 85.10 | 608,092,538 | 87.30 | 30,117,615 | 4.95 |
| 淨資產 | 638,210,153 | 85.10 | 608,092,538 | 87.30 | 30,117,615 | 4.95 |
| 合計 | 749,920,279 | 100.00 | 696,567,287 | 100.00 | 53,352,992 | 7.66 |

註：1信託代理與保證資產（負債），112年底及111年底均為210,125元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。