參、特別決算以前年度轉入數決算表之查核

一、中央政府國軍老舊眷村改建特別決算以前年度歲入、歲出保留轉入數決算表

政府為辦理國軍老舊眷村改建並配合推動都市更新及國宅興建政策，照顧中低收入戶，提高土地經濟效益，促進地方繁榮，依據國軍老舊眷村改建條例第9條規定，編列中央政府國軍老舊眷村改建特別預算，以國軍老舊眷村土地及不適用營地之處理收入為財源，用以支應土地處理作業費、輔助原眷戶購宅、撥充國軍不適用營地週轉金及國軍老舊眷村改建基金等，預算期間自86年6月18日至94年6月30日止。國軍老舊眷村改建計畫之執行，因眷戶意願整合費時、地方政府審查作業時程冗長等，影響改建資金籌措及改建計畫之執行，經行政院於101年8月20日第三度核定展延整體計畫期程為：86至102年完成眷村改建工程，86至124年完成眷村改建土地活化處分。

該特別決算以前年度歲入保留轉入數為4億7,723萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億8,552萬餘元（38.88％）；應收保留數2億9,170萬餘元（61.12％），主要係國有土地有償撥用分期款及都市更新權利變換土地補償金等尚待收繳，仍須保留繼續執行。至以前年度歲出保留轉入數為73億4,498萬餘元，決算審核結果，審定實現數221萬餘元（0.03％）；應付保留數73億4,276萬餘元（99.97％），主要係安置原眷戶所需輔助購宅款尚未完成結報，及國家安全會議與國家安全局列管臺北市居安新村等眷村暨新北市炎明新村等12處原不辦理改建眷村，刻正研議修法重啟改建作業，仍須保留繼續處理。

茲將該特別決算以前年度歲入、歲出保留轉入數決算之審定，及應付保留數原因分析，分別列表如次：

1.　以前年度歲入保留轉入數部分

| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 合計 | 477,230 | － | － | － | － | 185,528 | 291,702 | 61.12 |  |
| 86－94 | 財產收入 | 477,230 | － | － | － | － | 185,528 | 291,702 | 61.12 |  |
|  | 國防部所屬 | 477,230 | － | － | － | － | 185,528 | 291,702 | 61.12 |  |
|  | 財產售價 | 477,230 | － | － | － | － | 185,528 | 291,702 | 61.12 |  |

2.　以前年度歲出保留轉入數部分

| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 合計 | 7,344,986 | － | － | － | － | 2,219 | 7,342,767 | 99.97 |  |
| 86－94 | 國防部主管 | 7,344,986 | － | － | － | － | 2,219 | 7,342,767 | 99.97 |  |
|  | 國防部所屬 | 7,344,986 | － | － | － | － | 2,219 | 7,342,767 | 99.97 |  |
|  | 社區發展支出 | 7,344,986 | － | － | － | － | 2,219 | 7,342,767 | 99.97 |  |
|  | 輔助原眷戶購宅 | 7,344,986 | － | － | － | － | 2,219 | 7,342,767 | 99.97 |  |

3.  以前年度應付保留數簡明表

| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 國防部所屬 |  |  |  |  |
| 86－94 | 輔助原眷戶購宅 | 7,344,986 | 7,342,767 | 99.97 | 安置原眷戶所需輔助購宅款尚未完成結報，及國家安全會議與國家安全局列管臺北市居安新村等眷村暨新北市炎明新村等12處原不辦理改建眷村，刻正研議修法重啟改建作業，仍須保留繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

二、中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算以前年度融資調度、歲出保留轉入數決算表

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於106年7月7日公布施行。依據該條例第4條規定，前瞻基礎建設之項目為軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等8類。行政院依據前瞻基礎建設特別條例第7條第1項：「中央政府依本條例支應前瞻基礎建設計畫，以4年為期程，預算上限為新臺幣4,200億元……以特別預算方式編列，分期辦理預算籌編及審議……。」之規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算，自106至107年度止，分2個年度實施。

第1期特別決算以前年度融資調度轉入數20億3,920萬餘元，決算審核結果，審定減免（註銷）數965萬餘元（0.47％），主要係歲出減支，債務之舉借部分相對減免；未結清數20億2,954萬餘元（99.53％），係配合各項未完工程經費需求及國庫資金調度，仍須保留於以後年度繼續執行。以前年度歲出保留轉入數5億6,530萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億4,033萬餘元（42.51％），減免（註銷）數965萬餘元（1.71％），主要係文化部補助計畫經費結餘；應付保留數3億1,530萬餘元（55.78％），主要係經濟部能源局（能源署）辦理高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及離岸工程中心設備購置案等，因辦理展延或合約期程跨年度，須保留繼續執行。

茲將該特別決算以前年度融資調度、歲出保留轉入數決算之審定及歲出減免（註銷）數、應付保留數等原因分析，分別列表如次：

1.　以前年度融資調度轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 項目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 未結清數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 未結清數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 106－107 | 債務之舉借 | 2,039,205 | － | － | － | 9,658 | － | 2,029,546 | 99.53 |

2.　以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 合計 | 565,305 | － | － | － | 9,658 | 240,338 | 315,309 | 55.78 |
| 106－107 | 教育部主管 | 54,595 | － | － | － | － | 54,595 | － | － |
|  | 體育署 | 54,595 | － | － | － | － | 54,595 | － | － |
|  | 文化支出 | 54,595 | － | － | － | － | 54,595 | － | － |
|  | 城鄉建設 | 54,595 | － | － | － | － | 54,595 | － | － |
|  | 經濟部主管 | 343,651 | － | － | － | － | 108,448 | 235,202 | 68.44 |
|  | 工業局（產業發展署） | 22,103 | － | － | － | － | 5,835 | 16,268 | 73.60 |
|  | 工業支出 | 22,103 | － | － | － | － | 5,835 | 16,268 | 73.60 |
|  | 城鄉建設 | 22,103 | － | － | － | － | 5,835 | 16,268 | 73.60 |
|  | 能源局（能源署） | 321,548 | － | － | － | － | 102,613 | 218,934 | 68.09 |
|  | 工業支出 | 321,548 | － | － | － | － | 102,613 | 218,934 | 68.09 |
|  | 綠能建設 | 321,548 | － | － | － | － | 102,613 | 218,934 | 68.09 |

2.　以前年度歲出保留轉入數部分（續）

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 106－107 | 交通部主管 | 92,937 | － | － | － | 2,191 | 10,640 | 80,106 | 86.19 |
|  | 交通部 | 92,937 | － | － | － | 2,191 | 10,640 | 80,106 | 86.19 |
|  | 交通支出 | 92,937 | － | － | － | 2,191 | 10,640 | 80,106 | 86.19 |
|  | 軌道建設 | 92,937 | － | － | － | 2,191 | 10,640 | 80,106 | 86.19 |
|  | 衛生福利部主管 | 57,646 | － | － | － | 293 | 57,352 | － | － |
|  | 國民健康署 | 57,646 | － | － | － | 293 | 57,352 | － | － |
|  | 醫療保健支出 | 57,646 | － | － | － | 293 | 57,352 | － | － |
|  | 城鄉建設 | 57,646 | － | － | － | 293 | 57,352 | － | － |
|  | 文化部主管 | 16,475 | － | － | － | 7,174 | 9,301 | － | － |
|  | 文化部 | 16,475 | － | － | － | 7,174 | 9,301 | － | － |
|  | 文化支出 | 16,475 | － | － | － | 7,174 | 9,301 | － | － |
|  | 城鄉建設 | 16,475 | － | － | － | 7,174 | 9,301 | － | － |

3.　以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 減免（註銷）數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 106－107 | 文化部 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 16,475 | 7,174 | 43.54 | 補助計畫經費結餘。 |

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20％，或3千萬元以上者。

4.　以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 106－107 | 工業局（產業發展署） |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 22,103 | 16,268 | 73.60 | 強化地方工業區之公共設施及設置平價產業園區等補助方案尚在執行中，須保留繼續執行。 |
|  | 能源局（能源署） |  |  |  |  |
|  | 綠能建設 | 321,548 | 218,934 | 68.09 | 高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及離岸工程中心設備購置案等辦理展延，或合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 交通部 |  |  |  |  |
|  | 軌道建設 | 92,937 | 80,106 | 86.19 | 辦理高雄捷運延伸環線規劃作業等，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

三、中央政府流域綜合治理計畫第3期特別決算以前年度融資調度、歲出保留轉入數決算表

行政院依據流域綜合治理特別條例第5條第1項：「中央政府依本條例支應改善適用範圍內流域綜合治理計畫所需經費上限為新臺幣660億元，以特別預算方式編列，得分期辦理預算籌編及審議。」之規定，接續第2期特別預算實施年度，編列中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算，歲入預算數130億9,700萬元，歲出預算數234億7,800萬元，執行期間自107至108年度止，列有7項業務計畫。截至111年度止，保留轉入112年度繼續執行者2項計畫，執行結果計有經濟部水利署及所屬辦理河川及區域排水改善、農業委員會水土保持局（農業部農村發展及水土保持署）辦理水土保持發展等2項計畫，仍待以後年度繼續執行，主要係補助交通部中央氣象局（交通部中央氣象署) 辦理雲嘉南及宜蘭低漥地區建置防災降雨雷達案，因雷達站房尚未完成建置，無法安裝測試，須保留繼續執行等所致。

該特別決算以前年度融資調度轉入數11億5,014萬餘元，決算審核結果，審定未結清數11億5,014萬餘元（100.00％），係配合各項未完工程經費需求及國庫資金調度，仍須保留於以後年度繼續執行。以前年度歲出保留轉入數2億1,003萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,627萬餘元（41.08％）；應付保留數1億2,375萬餘元（58.92％），保留原因詳上述仍須待以後年度繼續執行之計畫說明。

茲將該特別決算以前年度融資調度、歲出保留轉入數決算之審定及應付保留數等原因分析，分別列表如次：

1.  以前年度融資調度轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 項目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 未結清數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 未結清數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 107-108 | 債務之舉借 | 1,150,148 | － | － | － | － | － | 1,150,148 | 100.00 |  |

2.  以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 合計 | 210,035 | － | － | － | － | 86,278 | 123,756 | 58.92 |  |
| 107－108 | 經濟部主管 | 138,320 | － | － | － | － | 64,350 | 73,970 | 53.48 |  |

2.  以前年度歲出保留轉入數部分（續）

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 107－108 | 水利署及所屬 | 138,320 | － | － | － | － | 64,350 | 73,970 | 53.48 |
|  | 農業支出 | 138,320 | － | － | － | － | 64,350 | 73,970 | 53.48 |
|  | 河川及區域排水改善 | 138,320 | － | － | － | － | 64,350 | 73,970 | 53.48 |
|  | 農業委員會(農業部）主管 | 71,714 | － | － | － | － | 21,928 | 49,786 | 69.42 |
|  | 水土保持局(農村發展及水土保持署及所屬） | 71,714 | － | － | － | － | 21,928 | 49,786 | 69.42 |
|  | 農業支出 | 71,714 | － | － | － | － | 21,928 | 49,786 | 69.42 |
|  | 水土保持發展 | 71,714 | － | － | － | － | 21,928 | 49,786 | 69.42 |

3.  以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 107－108 | 水利署及所屬 |  |  |  |  |
|  | 河川及區域 排水改善 | 138,320 | 73,970 | 53.48 | 補助交通部中央氣象署辦理雲嘉南及宜蘭低漥地區建置防災降雨雷達案，因雷達站房尚未完成建置，無法安裝測試，須保留繼續執行。 |
|  | 水土保持局（農村發展及水土保持署及所屬） |  |  |  |  |
|  | 水土保持發展 | 71,714 | 49,786 | 69.42 | 補助交通部中央氣象署辦理雲嘉南及宜蘭低漥地區建置防災降雨雷達案，因雷達站房尚未完成建置，無法安裝測試，須保留繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

四、中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算以前年度融資調度、歲出保留轉入數決算表

行政院為賡續辦理前瞻基礎建設計畫，依據前瞻基礎建設特別條例第7條第1項：「中央政府依本條例支應前瞻基礎建設計畫，以4年為期程，預算上限為新臺幣4,200億元，期滿後，後續預算及期程，經立法院同意後，以不超過前期預算規模及期程為之，並以特別預算方式編列，分期辦理預算籌編及審議；其預算編製不受預算法第23條不得充經常支出規定之限制。」之規定，接續第1期特別預算實施年度，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算，自108至109年度分2個年度實施。

第2期特別決算以前年度融資調度轉入數112億9,523萬餘元，決算審核結果，審定減免（註銷）數1億4,311萬餘元（1.27％），主要係歲出減支，債務之舉借部分相對減免；未結清數111億5,211萬餘元（98.73％），係配合各項未完工程經費需求及國庫資金調度，仍須保留於以後年度繼續執行。以前年度歲出保留轉入數77億6,871萬餘元，決算審核結果，審定實現數33億4,686萬餘元（43.08％）；減免（註銷）數1億4,311萬餘元（1.84％），主要係衛生福利部補助地方政府辦理整建長照衛福據點計畫經費結餘；應付保留數42億7,874萬餘元（55.08％），主要係交通部補助桃園市政府辦理桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展、衛生福利部補助地方政府辦理整建社區活動中心等計畫，因合約期程跨年度，須保留繼續執行。

茲將該特別決算以前年度融資調度、歲出保留轉入數決算之審定及歲出減免（註銷）數、應付保留數等原因分析，分別列表如次：

1.　以前年度融資調度轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 項目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 未結清數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 未結清數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 108－109 | 債務之舉借 | 11,295,230 | － | － | － | 143,111 | － | 11,152,119 | 98.73 |

2.　以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 合計 | 7,768,719 | － | － | － | 143,111 | 3,346,865 | 4,278,742 | 55.08 |
| 108－109 | 內政部主管 | 413,453 | － | － | － | 1,023 | 347,198 | 65,231 | 15.78 |
|  | 內政部 | 207,316 | － | － | － | － | 142,085 | 65,231 | 31.46 |
|  | 民政支出 | 207,316 | － | － | － | － | 142,085 | 65,231 | 31.46 |
|  | 城鄉建設 | 207,316 | － | － | － | － | 142,085 | 65,231 | 31.46 |
|  | 警政署及所屬 | 206,136 | － | － | － | 1,023 | 205,113 | － | － |
|  | 警政支出 | 206,136 | － | － | － | 1,023 | 205,113 | － | － |
|  | 城鄉建設 | 206,136 | － | － | － | 1,023 | 205,113 | － | － |

2.　以前年度歲出保留轉入數部分（續）

單位：新臺幣千元

| 年度 |  | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 108－109 |  | 教育部主管 | 645,824 | － | － | － | 5,014 | 409,020 | 231,790 | 35.89 |
|  |  | 體育署 | 645,824 | － | － | － | 5,014 | 409,020 | 231,790 | 35.89 |
|  |  | 教育支出 | 2,160 | － | － | － | － | 2,160 | － | － |
|  |  | 城鄉建設 | 2,160 | － | － | － | － | 2,160 | － | － |
|  |  | 文化支出 | 643,664 | － | － | － | 5,014 | 406,860 | 231,790 | 36.01 |
|  |  | 城鄉建設 | 643,664 | － | － | － | 5,014 | 406,860 | 231,790 | 36.01 |
|  |  | 經濟部主管 | 1,364,895 | － | － | － | 11,621 | 487,619 | 865,654 | 63.42 |
|  |  | 經濟部 | 37,968 | － | － | － | － | 37,968 | － | － |
|  |  | 其他經濟服務支出 | 37,968 | － | － | － | － | 37,968 | － | － |
|  |  | 城鄉建設 | 37,968 | － | － | － | － | 37,968 | － | － |
|  |  | 工業局（產業發展署） | 1,422 | － | － | － | 172 | 1,250 | － | － |
|  |  | 工業支出 | 1,422 | － | － | － | 172 | 1,250 | － | － |
|  |  | 城鄉建設 | 1,422 | － | － | － | 172 | 1,250 | － | － |
|  |  | 水利署及所屬 | 27,098 | － | － | － | 7,330 | 18,193 | 1,575 | 5.81 |
|  |  | 農業支出 | 27,098 | － | － | － | 7,330 | 18,193 | 1,575 | 5.81 |
|  |  | 水環境建設 | 27,098 | － | － | － | 7,330 | 18,193 | 1,575 | 5.81 |
|  |  | 中小企業處（中小及新創企業署） | 261,404 | － | － | － | 4,118 | 56,063 | 201,222 | 76.98 |
|  |  | 其他經濟服務支出 | 261,404 | － | － | － | 4,118 | 56,063 | 201,222 | 76.98 |
|  |  | 城鄉建設 | 261,404 | － | － | － | 4,118 | 56,063 | 201,222 | 76.98 |
|  |  | 能源局（能源署） | 1,037,000 | － | － | － | － | 374,143 | 662,857 | 63.92 |
|  |  | 工業支出 | 1,037,000 | － | － | － | － | 374,143 | 662,857 | 63.92 |
|  |  | 綠能建設 | 1,037,000 | － | － | － | － | 374,143 | 662,857 | 63.92 |
|  | 交通部主管 | 2,309,781 | － | － | － | 430 | 538,872 | 1,770,479 | 76.65 |  |
|  | 交通部 | 1,838,927 | － | － | － | － | 450,492 | 1,388,434 | 75.50 |  |
|  | 交通支出 | 1,838,927 | － | － | － | － | 450,492 | 1,388,434 | 75.50 |  |
|  | 營業基金－臺灣鐵路管理局 | 10,960 | － | － | － | － | － | 10,960 | 100.00 |  |
|  | 軌道建設 | 1,827,966 | － | － | － | － | 450,492 | 1,377,474 | 75.36 |  |

2.　以前年度歲出保留轉入數部分（續）

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 108－109 | 鐵道局及所屬 | 470,854 | － | － | － | 430 | 88,379 | 382,045 | 81.14 |  |
|  | 交通支出 | 470,854 | － | － | － | 430 | 88,379 | 382,045 | 81.14 |  |
|  | 軌道建設 | 470,854 | － | － | － | 430 | 88,379 | 382,045 | 81.14 |  |
|  | 農業委員會（農業部）主管 | 43,066 | － | － | － | － | 25,648 | 17,418 | 40.45 |  |
|  | 農業委員會（農業部） | 2,740 | － | － | － | － | 685 | 2,055 | 75.00 |  |
|  | 農業支出 | 2,740 | － | － | － | － | 685 | 2,055 | 75.00 |  |
|  | 水環境建設 | 2,740 | － | － | － | － | 685 | 2,055 | 75.00 |  |
|  | 林務局（林業及自然保育署及所屬） | 23,830 | － | － | － | － | 23,830 | － | － |  |
|  | 農業支出 | 23,830 | － | － | － | － | 23,830 | － | － |  |
|  | 軌道建設 | 23,830 | － | － | － | － | 23,830 | － | － |  |
|  | 漁業署及所屬 | 16,496 | － | － | － | － | 1,132 | 15,363 | 93.13 |  |
|  | 農業支出 | 16,496 | － | － | － | － | 1,132 | 15,363 | 93.13 |  |
|  | 水環境建設 | 16,496 | － | － | － | － | 1,132 | 15,363 | 93.13 |  |
|  | 衛生福利部主管 | 2,457,181 | － | － | － | 82,923 | 1,219,890 | 1,154,367 | 46.98 |  |
|  | 衛生福利部 | 1,801,850 | － | － | － | 71,878 | 829,518 | 900,454 | 49.97 |  |
|  | 醫療保健支出 | 1,801,850 | － | － | － | 71,878 | 829,518 | 900,454 | 49.97 |  |
|  | 城鄉建設 | 1,801,850 | － | － | － | 71,878 | 829,518 | 900,454 | 49.97 |  |
|  | 食品藥物管理署 | 49,610 | － | － | － | － | 6,253 | 43,356 | 87.39 |  |
|  | 醫療保健支出 | 49,610 | － | － | － | － | 6,253 | 43,356 | 87.39 |  |
|  |  | 食品安全建設 | 49,610 | － | － | － | － | 6,253 | 43,356 | 87.39 |
|  |  | 國民健康署 | 270,246 | － | － | － | 10,937 | 102,195 | 157,113 | 58.14 |
|  |  | 醫療保健支出 | 270,246 | － | － | － | 10,937 | 102,195 | 157,113 | 58.14 |
|  |  | 城鄉建設 | 270,246 | － | － | － | 10,937 | 102,195 | 157,113 | 58.14 |
|  |  | 社會及家庭署 | 335,474 | － | － | － | 108 | 281,922 | 53,444 | 15.93 |
|  |  | 福利服務支出 | 335,474 | － | － | － | 108 | 281,922 | 53,444 | 15.93 |
|  |  | 城鄉建設 | 69,026 | － | － | － | － | 15,582 | 53,444 | 77.43 |

2.　以前年度歲出保留轉入數部分（續）

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |  |
| 108－109 | 少子化友善育兒空間建設 | 266,448 | － | － | － | 108 | 266,340 |  | － |  | － |
|  | 環境保護署（環境部）主管 | 318,950 | － | － | － | 18,036 | 169,064 |  | 131,850 |  | 41.34 |
|  | 環境保護署（環境部） | 318,950 | － | － | － | 18,036 | 169,064 |  | 131,850 |  | 41.34 |
|  | 環境保護支出 | 318,950 | － | － | － | 18,036 | 169,064 |  | 131,850 |  | 41.34 |
|  | 水環境建設 | 318,950 | － | － | － | 18,036 | 169,064 |  | 131,850 |  | 41.34 |
|  | 文化部主管 | 215,565 | － | － | － | 24,062 | 149,552 |  | 41,950 |  | 19.46 |
|  | 文化部 | 121,661 | － | － | － | 6,145 | 73,566 |  | 41,950 |  | 34.48 |
|  | 文化支出 | 121,661 | － | － | － | 6,145 | 73,566 |  | 41,950 |  | 34.48 |
|  | 城鄉建設 | 121,661 | － | － | － | 6,145 | 73,566 |  | 41,950 |  | 34.48 |
|  | 文化資產局 | 73,768 | － | － | － | 15,815 | 57,953 |  | － |  | － |
|  | 文化支出 | 73,768 | － | － | － | 15,815 | 57,953 |  | － |  | － |
|  | 城鄉建設 | 73,768 | － | － | － | 15,815 | 57,953 |  | － |  | － |
|  | 影視及流行音樂產業局 | 6,378 | － | － | － | 2,036 | 4,341 |  | － |  | － |
|  | 文化支出 | 6,378 | － | － | － | 2,036 | 4,341 |  | － |  | － |
|  | 數位建設 | 6,378 | － | － | － | 2,036 | 4,341 |  | － |  | － |
|  | 國立臺灣史前文化博物館 | 13,756 | － | － | － | 65 | 13,691 |  | － |  | － |
|  | 文化支出 | 13,756 | － | － | － | 65 | 13,691 |  | － |  | － |
|  | 城鄉建設 | 13,756 | － | － | － | 65 | 13,691 |  | － |  | － |

3.　以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 減免（註銷）數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 108－109 | 水利署及所屬 |  |  |  |  |
|  | 水環境建設 | 27,098 | 7,330 | 27.05 | 辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫經費結餘。 |
|  | 衛生福利部 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 1,801,850 | 71,878 | 3.99 | 補助地方政府辦理整建長照衛福據點計畫經費結餘。 |

3.　以前年度歲出減免（註銷）數簡明表（續）

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 減免（註銷）數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 108－109 | 文化資產局 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 73,768 | 15,815 | 21.44 | 補助再造歷史現場計畫經費結餘。 |
|  | 影視及流行音樂產業局 |  |  |  |  |
|  | 數位建設 | 6,378 | 2,036 | 31.93 | 補助超高畫質電視節目製作計畫經費結餘。 |

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20％，或3千萬元以上者。

4.　以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 108－109 | 內政部 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 207,316 | 65,231 | 31.46 | 補助地方政府辦理辦公廳舍及村(里)集會所活動中心拆除重建或新建計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 體育署 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 643,664 | 231,790 | 36.01 | 補助地方政府辦理營造休閒運動環境計畫，部分工程因氣候、變更設計影響工程進度，或尚未完成驗收等，須保留繼續執行。 |
|  | 中小企業處（中小及新創企業署） |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 261,404 | 201,222 | 76.98 | 補助地方政府辦理開發在地型產業園區計畫，因工程執行進度落後，或招商情形未如預期等，須保留繼續執行。 |
|  | 能源局（能源署） |  |  |  |  |
|  | 綠能建設 | 1,037,000 | 662,857 | 63.92 | 高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及離岸工程中心設備購置案等辦理展延，或合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 交通部 |  |  |  |  |
|  | 營業基金－臺灣鐵路管理局 | 10,960 | 10,960 | 100.00 | 辦理臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程，尚未完成驗收，須保留繼續執行。 |
|  | 軌道建設 | 1,827,966 | 1,377,474 | 75.36 | 補助桃園市政府辦理桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 鐵道局及所屬 |  |  |  |  |
|  | 軌道建設 | 470,854 | 382,045 | 81.14 | 辦理機場捷運增設機場第三航廈站（A14站）等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 農業委員會（農業部） |  |  |  |  |
|  | 水環境建設 | 2,740 | 2,055 | 75.00 | 補助屏東縣政府辦理屏東縣東港溪流域畜牧業污染改善計畫，部分工項尚未完成，須保留繼續執行。 |
|  | 漁業署及所屬 |  |  |  |  |
|  | 水環境建設 | 16,496 | 15,363 | 93.13 | 補助新竹縣政府辦理新竹海岸線水環境整體改善計畫，因採購履約爭議處理中，須保留繼續執行。 |

4.　以前年度應付保留數簡明表（續）

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 108－109 | 衛生福利部 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 1,801,850 | 900,454 | 49.97 | 補助地方政府辦理整建社區活動中心、活化公有閒置空間或土地轉型設置長照資源，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 食品藥物管理署 |  |  |  |  |
|  | 食品安全建設 | 49,610 | 43,356 | 87.39 | 辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫之先期規劃採購案及委託監造服務案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 國民健康署 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 270,246 | 157,113 | 58.14 | 補助地方政府修建衛生所，合約期程跨年度，或尚未結案撥款，須保留繼續執行。 |
|  | 社會及家庭署 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 69,026 | 53,444 | 77.43 | 補助地方政府修建老人活動中心，因辦理工程項目變更設計，或尚未取得使用執照，須保留繼續執行。 |
|  | 環境保護署（環境部） |  |  |  |  |
|  | 水環境建設 | 318,950 | 131,850 | 41.34 | 補助地方政府辦理污水削減及水質淨化等水環境改善工作，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 文化部 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 121,661 | 41,950 | 34.48 | 補助私有老建築保存再生計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

五、中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算以前年度融資調度、歲出保留轉入數決算表

行政院為賡續辦理前瞻基礎建設計畫，依據前瞻基礎建設特別條例第7條第1項：「中央政府依本條例支應前瞻基礎建設計畫，以4年為期程，預算上限為新臺幣4,200億元，期滿後，後續預算及期程，經立法院同意後，以不超過前期預算規模及期程為之，並以特別預算方式編列，分期辦理預算籌編及審議；……」之規定，函請立法院同意辦理後期4,200億元建設預算之籌編，併同前期所餘900億元，據以編列中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算，自110至111年度分2個年度實施。

第3期特別決算以前年度融資調度轉入數2,077億8,534萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,497億195萬餘元（72.05％），減免（註銷）數10億6,727萬餘元（0.51％），主要係歲出減支，債務之舉借部分相對減免；未結清數570億1,610萬餘元（27.44％），係配合各項未完工程經費需求及國庫資金調度，仍須保留於以後年度繼續執行。以前年度歲出保留轉入數352億5,382萬餘元，決算審核結果，審定實現數214億8,860萬餘元（60.95％）；減免（註銷）數10億6,727萬餘元（3.03％），主要係交通部鐵道局辦理臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫、經濟部水利署辦理白河水庫後續更新改善工程及文化部補助計畫等經費結餘；應付保留數126億9,794萬餘元（36.02％），主要係交通部補助桃園市政府辦理桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展、衛生福利部補助地方政府辦理整建社區活動中心等計畫，因合約期程跨年度或工程未及發包，須保留繼續執行。

茲將該特別決算以前年度融資調度、歲出保留轉入數決算之審定及歲出減免（註銷）數、應付保留數等原因分析，分別列表如次：

1.　以前年度融資調度轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 項目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 未結清數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 未結清數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 110－111 | 債務之舉借 | 207,785,343 | － | － | － | 1,067,279 | 149,701,957 | 57,016,106 | 27.44 |

2.　以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 合計 | 35,253,825 | － | － | － | 1,067,279 | 21,488,606 | 12,697,940 | 36.02 |
| 110－111 | 總統府主管 | 24,980 | － | － | － | － | － | 24,980 | 100.00 |
|  | 中央研究院 | 24,980 | － | － | － | － | － | 24,980 | 100.00 |
|  | 科學支出 | 24,980 | － | － | － | － | － | 24,980 | 100.00 |
|  | 綠能建設 | 24,980 | － | － | － | － | － | 24,980 | 100.00 |
|  | 行政院主管 | 1,649,354 | － | － | － | 89,908 | 1,366,075 | 193,371 | 11.72 |
|  | 國立故宮博物院 | 9,355 | － | － | － | 430 | 8,925 | － | － |
|  | 文化支出 | 9,355 | － | － | － | 430 | 8,925 | － | － |
|  | 數位建設 | 9,355 | － | － | － | 430 | 8,925 | － | － |
|  | 國家發展委員會 | 424,911 | － | － | － | 45,834 | 293,806 | 85,271 | 20.07 |
|  | 其他經濟服務支出 | 424,911 | － | － | － | 45,834 | 293,806 | 85,271 | 20.07 |

2.　以前年度歲出保留轉入數部分（續）

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 110－111 | 數位建設 | 23,400 | － | － | － | － | 23,400 | － | － |
|  | 城鄉建設 | 325,705 | － | － | － | 42,702 | 197,731 | 85,271 | 26.18 |
|  | 人才培育促進就業建設 | 75,806 | － | － | － | 3,131 | 72,675 | － | － |
|  | 原住民族委員會 | 381,626 | － | － | － | 43,643 | 258,856 | 79,126 | 20.73 |
|  | 民政支出 | 381,626 | － | － | － | 43,643 | 258,856 | 79,126 | 20.73 |
|  | 數位建設 | 8,121 | － | － | － | － | 8,121 | － | － |
|  | 城鄉建設 | 373,504 | － | － | － | 43,643 | 250,734 | 79,126 | 21.18 |
|  | 客家委員會及所屬 | 833,460 | － | － | － | － | 804,487 | 28,973 | 3.48 |
|  | 文化支出 | 833,460 | － | － | － | － | 804,487 | 28,973 | 3.48 |
|  | 城鄉建設 | 833,460 | － | － | － | － | 804,487 | 28,973 | 3.48 |
|  | 內政部主管 | 3,556,838 | － | － | － | 81,654 | 3,152,325 | 322,858 | 9.08 |
|  | 內政部 | 277,795 | － | － | － | 10 | 206,218 | 71,566 | 25.76 |
|  | 民政支出 | 277,795 | － | － | － | 10 | 206,218 | 71,566 | 25.76 |
|  | 城鄉建設 | 277,795 | － | － | － | 10 | 206,218 | 71,566 | 25.76 |
|  | 營建署及所屬（國土管理署及所屬） | 2,504,384 | － | － | － | 78,869 | 2,373,377 | 52,137 | 2.08 |
|  | 工業支出 | 740,074 | － | － | － | 39,917 | 700,156 | － | － |
|  | 城鄉建設 | 740,074 | － | － | － | 39,917 | 700,156 | － | － |
|  | 交通支出 | 119,588 | － | － | － | 8,104 | 108,765 | 2,718 | 2.27 |
|  | 城鄉建設 | 119,588 | － | － | － | 8,104 | 108,765 | 2,718 | 2.27 |
|  | 環境保護支出 | 1,644,721 | － | － | － | 30,847 | 1,564,455 | 49,419 | 3.00 |
|  | 水環境建設 | 1,644,721 | － | － | － | 30,847 | 1,564,455 | 49,419 | 3.00 |
|  | 警政署及所屬 | 501,997 | － | － | － | － | 302,842 | 199,154 | 39.67 |
|  | 警政支出 | 501,997 | － | － | － | － | 302,842 | 199,154 | 39.67 |
|  | 數位建設 | 299,881 | － | － | － | － | 141,373 | 158,508 | 52.86 |
|  | 城鄉建設 | 202,115 | － | － | － | － | 161,469 | 40,646 | 20.11 |

2.　以前年度歲出保留轉入數部分（續）

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 110－111 | 消防署及所屬 | 272,661 | － | － | － | 2,774 | 269,887 | － | － |
|  | 民政支出 | 272,661 | － | － | － | 2,774 | 269,887 | － | － |
|  | 數位建設 | 247,861 | － | － | － | 2,774 | 245,086 | － | － |
|  | 城鄉建設 | 24,800 | － | － | － | － | 24,800 | － | － |
|  | 教育部主管 | 2,511,733 | － | － | － | 26,139 | 1,045,629 | 1,439,964 | 57.33 |
|  | 教育部 | 20,599 | － | － | － | 5,379 | 15,220 | － | － |
|  | 教育支出 | 20,599 | － | － | － | 5,379 | 15,220 | － | － |
|  | 數位建設 | 20,291 | － | － | － | 5,071 | 15,220 | － | － |
|  | 人才培育促進就業建設 | 308 | － | － | － | 308 | － | － | － |
|  | 國民及學前教育署 | 9,902 | － | － | － | 195 | 9,706 | － | － |
|  | 教育支出 | 9,902 | － | － | － | 195 | 9,706 | － | － |
|  | 人才培育促進就業建設 | 9,902 | － | － | － | 195 | 9,706 | － | － |
|  | 體育署 | 2,481,230 | － | － | － | 20,564 | 1,020,701 | 1,439,964 | 58.03 |
|  | 教育支出 | 81,907 | － | － | － | 9,917 | 71,990 | － | － |
|  | 城鄉建設 | 81,907 | － | － | － | 9,917 | 71,990 | － | － |
|  | 文化支出 | 2,399,323 | － | － | － | 10,647 | 948,711 | 1,439,964 | 60.02 |
|  | 城鄉建設 | 2,399,323 | － | － | － | 10,647 | 948,711 | 1,439,964 | 60.02 |
|  | 經濟部主管 | 4,500,477 | － | － | － | 182,918 | 3,554,012 | 763,546 | 16.97 |
|  | 經濟部 | 251,113 | － | － | － | 640 | 129,943 | 120,529 | 48.00 |
|  | 其他經濟服務支出 | 251,113 | － | － | － | 640 | 129,943 | 120,529 | 48.00 |
|  | 城鄉建設 | 251,113 | － | － | － | 640 | 129,943 | 120,529 | 48.00 |
|  | 工業局（產業發展署） | 100,405 | － | － | － | 8,679 | 81,868 | 9,856 | 9.82 |
|  | 工業支出 | 100,405 | － | － | － | 8,679 | 81,868 | 9,856 | 9.82 |
|  | 城鄉建設 | 100,405 | － | － | － | 8,679 | 81,868 | 9,856 | 9.82 |

2.　以前年度歲出保留轉入數部分（續）

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 |  | 應付保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 110－111 | 標準檢驗局及所屬 | 174,464 | － |  | － | － | － | 151,226 | 23,237 | 13.32 |
|  | 科學支出 | 174,464 | － |  | － | － | － | 151,226 | 23,237 | 13.32 |
|  | 綠能建設 | 174,464 | － |  | － | － | － | 151,226 | 23,237 | 13.32 |
|  | 水利署及所屬 | 3,688,133 | － |  | － | － | 163,182 | 3,065,720 | 459,230 | 12.45 |
|  | 農業支出 | 3,688,133 | － |  | － | － | 163,182 | 3,065,720 | 459,230 | 12.45 |
|  | 水環境建設 | 3,688,133 | － |  | － | － | 163,182 | 3,065,720 | 459,230 | 12.45 |
|  | 中小企業處（中小及新創企業署） | 39,053 | － |  | － | － | － | 39,053 | － | － |
|  | 其他經濟服務支出 | 39,053 | － |  | － | － | － | 39,053 | － | － |
|  | 城鄉建設 | 39,053 | － |  | － | － | － | 39,053 | － | － |
|  | 中央地質調查所（地質調查及礦業管理中心） | 31,400 | － |  | － | － | 10,414 | 20,985 | － | － |
|  | 科學支出 | 31,400 | － |  | － | － | 10,414 | 20,985 | － | － |
|  | 綠能建設 | 31,400 | － |  | － | － | 10,414 | 20,985 | － | － |
|  | 能源局（能源署） | 215,906 | － |  | － | － | － | 65,214 | 150,692 | 69.80 |
|  | 工業支出 | 215,906 | － |  | － | － | － | 65,214 | 150,692 | 69.80 |
|  | 綠能建設 | 215,906 | － |  | － | － | － | 65,214 | 150,692 | 69.80 |
|  | 交通部主管 | 15,119,369 | － |  | － | － | 347,368 | 8,691,869 | 6,080,130 | 40.21 |
|  | 交通部 | 9,207,663 | － |  | － | － | 3,126 | 5,056,943 | 4,147,594 | 45.05 |
|  | 科學支出 | 9,209 | － | － |  | － | 3,125 | 6,084 | － | － |
|  | 數位建設 | 9,209 | － | － |  | － | 3,125 | 6,084 | － | － |
|  | 交通支出 | 9,198,453 | － | － |  | － | 0.9 | 5,050,858 | 4,147,594 | 45.09 |
|  | 軌道建設 | 8,660,318 | － | － |  | － | － | 4,810,529 | 3,849,789 | 44.45 |
|  | 城鄉建設 | 538,134 | － | － |  | － | 0.9 | 240,329 | 297,804 | 55.34 |
|  | 觀光局及所屬（觀光署及所屬） | 126,299 | － | － |  | － | 6,756 | 99,682 | 19,859 | 15.72 |
|  | 其他經濟服務支出 | 126,299 | － | － |  | － | 6,756 | 99,682 | 19,859 | 15.72 |
|  | 水環境建設 | 16,815 | － | － |  | － | 170 | 14,714 | 1,930 | 11.48 |
|  | 城鄉建設 | 109,483 | － | － |  | － | 6,586 | 84,968 | 17,929 | 16.38 |

2.　以前年度歲出保留轉入數部分（續）

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 |  | 實現數 |  | 應付保留數 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |  |
| 110－111 | 公路總局及所屬（公路局及所屬） | 2,089,655 | － | － | － | 9,154 |  | 1,342,320 |  | 738,180 |  | 35.33 |  |
|  | 科學支出 | 25,000 | － | － | － | － |  | 12,500 |  | 12,500 |  | 50.00 |  |
|  | 綠能建設 | 25,000 | － | － | － | － |  | 12,500 |  | 12,500 |  | 50.00 |  |
|  | 交通支出 | 2,064,655 | － | － | － | 9,154 |  | 1,329,820 |  | 725,680 |  | 35.15 |  |
|  | 城鄉建設 | 2,064,655 | － | － | － | 9,154 |  | 1,329,820 |  | 725,680 |  | 35.15 |  |
|  | 鐵道局及所屬 | 3,695,751 | － | － | － | 328,331 |  | 2,192,923 |  | 1,174,496 |  | 31.78 |  |
|  | 科學支出 | 6,071 | － | － | － | － |  | 6,071 |  | － |  | － |  |
|  | 數位建設 | 6,071 | － | － | － | － |  | 6,071 |  | － |  | － |  |
|  | 交通支出 | 3,689,679 | － | － | － | 328,331 |  | 2,186,851 |  | 1,174,496 |  | 31.83 |  |
|  | 軌道建設 | 3,576,598 | － | － | － | 328,331 |  | 2,131,422 |  | 1,116,845 |  | 31.23 |  |
|  | 城鄉建設 | 113,080 | － | － | － | － |  | 55,429 |  | 57,650 |  | 50.98 |  |
|  | 原子能委員會主管（核能安全委員會及所屬） | 18,165 | － | － | － | 19 |  | 18,146 |  | － |  | － |  |
|  | 核能研究所 | 18,165 | － | － | － | 19 |  | 18,146 |  | － |  | － |  |
|  | 科學支出 | 18,165 | － | － | － | 19 |  | 18,146 |  | － |  | － |  |
|  | 綠能建設 | 18,165 | － | － | － | 19 |  | 18,146 |  | － |  | － |  |
|  | 農業委員會（農業部）主管 | 1,241,178 | － | － | － | 42,167 | 810,852 |  | 388,157 |  | 31.27 |  |
|  | 農業委員會（農業部） | 11,340 | － | － | － | － | 11,340 |  | － |  | － |  |
|  | 農業支出 | 11,340 | － | － | － | － | 11,340 |  | － |  | － |  |
|  | 數位建設 | 11,340 | － | － | － | － | 11,340 |  | － |  | － |  |
|  | 林務局（林業及自然保育署及所屬） | 541,339 | － | － | － | 10,051 | 249,189 |  | 282,098 |  | 52.11 |  |
|  | 農業支出 | 541,339 | － | － | － | 10,051 | 249,189 |  | 282,098 |  | 52.11 |  |
|  | 軌道建設 | 496,393 | － | － | － | 4,140 | 210,153 |  | 282,098 |  | 56.83 |  |
|  | 水環境建設 | 42,750 | － | － | － | 5,891 | 36,858 |  | － |  | － |  |
|  | 數位建設 | 2,194 | － | － | － | 18 | 2,176 |  | － |  | － |  |

2.　以前年度歲出保留轉入數部分（續）

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 |  | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 110－111 | 水土保持局（農村發展及水土保持署及所屬） | 448,373 | － | － | － | 29,933 | 405,091 |  | 13,348 | 2.98 |
|  | 農業支出 | 448,373 | － | － | － | 29,933 | 405,091 |  | 13,348 | 2.98 |
|  | 水環境建設 | 81,003 | － | － | － | 5,945 | 75,057 |  | － | － |
|  | 城鄉建設 | 367,370 | － | － | － | 23,987 | 330,033 |  | 13,348 | 3.63 |
|  | 高雄區農業改良場 | 770 | － | － | － | － | 770 |  | － | － |
|  | 農業支出 | 770 | － | － | － | － | 770 |  | － | － |
|  | 數位建設 | 770 | － | － | － | － | 770 |  | － | － |
|  | 漁業署及所屬 | 197,075 | － | － | － | 2,125 | 110,974 |  | 83,975 | 42.61 |
|  | 農業支出 | 197,075 | － | － | － | 2,125 | 110,974 |  | 83,975 | 42.61 |
|  | 水環境建設 | 91,777 | － | － | － | 1,374 | 78,596 |  | 11,806 | 12.86 |
|  | 城鄉建設 | 105,297 | － | － | － | 750 | 32,378 |  | 72,169 | 68.54 |
|  | 農糧署及所屬 | 42,280 | － | － | － | 57 | 33,487 |  | 8,734 | 20.66 |
|  | 農業支出 | 42,280 | － | － | － | 57 | 33,487 |  | 8,734 | 20.66 |
|  | 數位建設 | 1,358 | － | － | － | － | 970 |  | 388 | 28.57 |
|  | 城鄉建設 | 40,922 | － | － | － | 57 | 32,517 |  | 8,346 | 20.40 |
|  | 衛生福利部主管 | 4,195,666 | － | － | － | 51,754 | 966,887 |  | 3,177,023 | 75.72 |
|  | 衛生福利部 | 1,753,008 | － | － | － | 28,157 | 177,158 |  | 1,547,693 | 88.29 |
|  | 醫療保健支出 | 1,753,008 | － | － | － | 28,157 | 177,158 |  | 1,547,693 | 88.29 |
|  | 數位建設 | 40,453 | － | － | － | 5,809 | 34,643 |  | － | － |
|  | 城鄉建設 | 1,712,555 | － | － | － | 22,347 | 142,515 |  | 1,547,693 | 90.37 |
|  | 食品藥物管理署 | 1,157,894 | － | － | － | － | 473,556 |  | 684,337 | 59.10 |
|  | 醫療保健支出 | 1,157,894 | － | － | － | － | 473,556 |  | 684,337 | 59.10 |
|  | 食品安全建設 | 1,157,894 | － | － | － | － | 473,556 |  | 684,337 | 59.10 |
|  | 社會及家庭署 | 1,284,763 | － | － | － | 23,597 | 316,172 |  | 944,993 | 73.55 |
|  | 福利服務支出 | 1,284,763 | － | － | － | 23,597 | 316,172 |  | 944,993 | 73.55 |
|  | 城鄉建設 | 23,760 | － | － | － | 2,500 | － |  | 21,260 | 89.48 |
|  | 因應少子化友善育兒空間建設 | 1,261,003 | － | － | － | 21,097 | 316,172 |  | 923,733 | 73.25 |

2.　以前年度歲出保留轉入數部分（續）

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 |  | 實現數 |  | 應付保留數 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 110－111 | 環境保護署（環境部）主管 | 143,195 | － | － | － | 14,824 |  | 97,907 |  | 30,464 |  | 21.27 |
|  | 環境保護署（環境部） | 143,195 | － | － | － | 14,824 |  | 97,907 |  | 30,464 |  | 21.27 |
|  | 環境保護支出 | 143,195 | － | － | － | 14,824 |  | 97,907 |  | 30,464 |  | 21.27 |
|  | 水環境建設 | 134,101 | － | － | － | 14,601 |  | 89,035 |  | 30,464 |  | 22.72 |
|  | 數位建設 | 9,094 | － | － | － | 222 |  | 8,872 |  | － |  | － |
|  | 文化部主管 | 852,301 | － | － | － | 128,805 |  | 464,484 |  | 259,010 |  | 30.39 |
|  | 文化部 | 784,707 | － | － | － | 128,450 |  | 417,391 |  | 238,865 |  | 30.44 |
|  | 文化支出 | 784,707 | － | － | － | 128,450 |  | 417,391 |  | 238,865 |  | 30.44 |
|  | 數位建設 | 88,160 | － | － | － | 373 |  | 82,721 |  | 5,064 |  | 5.75 |
|  | 城鄉建設 | 696,546 | － | － | － | 128,076 |  | 334,669 |  | 233,800 |  | 33.57 |
|  | 文化資產局 | 65,426 | － | － | － | 355 |  | 44,925 |  | 20,145 |  | 30.79 |
|  | 文化支出 | 65,426 | － | － | － | 355 |  | 44,925 |  | 20,145 |  | 30.79 |
|  | 城鄉建設 | 65,426 | － | － | － | 355 |  | 44,925 |  | 20,145 |  | 30.79 |
|  | 國立臺灣美術館及所屬 | 2,168 | － | － | － | － | 2,168 |  | － |  | － |  |
|  | 文化支出 | 2,168 | － | － | － | － | 2,168 |  | － |  | － |  |
|  | 數位建設 | 2,168 | － | － | － | － | 2,168 |  | － |  | － |  |
|  | 數位發展部主管 | 1,273,885 | － | － | － | 101,719 | 1,153,733 |  | 18,431 |  | 1.45 |  |
|  | 數位發展部 | 584,993 | － | － | － | 12,846 | 572,147 |  | － |  | － |  |
|  | 科學支出 | 584,993 | － | － | － | 12,846 | 572,147 |  | － |  | － |  |
|  | 數位建設 | 584,993 | － | － | － | 12,846 | 572,147 |  | － |  | － |  |
|  | 資通安全署 | 311,500 | － | － | － | 2,664 | 308,835 |  | － |  | － |  |
|  | 行政支出 | 311,500 | － | － | － | 2,664 | 308,835 |  | － |  | － |  |
|  | 數位建設 | 311,500 | － | － | － | 2,664 | 308,835 |  | － |  | － |  |
|  | 數位產業署 | 377,391 | － | － | － | 86,208 | 272,750 |  | 18,431 |  | 4.88 |  |
|  | 科學支出 | 377,391 | － | － | － | 86,208 | 272,750 |  | 18,431 |  | 4.88 |  |
|  | 數位建設 | 377,391 | － | － | － | 86,208 | 272,750 |  | 18,431 |  | 4.88 |  |

2.　以前年度歲出保留轉入數部分（續）

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 110－111 | 科技部（國家科學及技術委員會）主管 | 166,680 | － | － | － | － | 166,680 | － | － |
|  | 科技部（國家科學及技術委員會） | 166,680 | － | － | － | － | 166,680 | － | － |
|  | 科學支出 | 166,680 | － | － | － | － | 166,680 | － | － |
|  | 數位建設 | 166,680 | － | － | － | － | 166,680 | － | － |

3.　以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 減免（註銷）數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 110－111 | 國家發展委員會 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 325,705 | 42,702 | 13.11 | 補助地方政府辦理地方創生公有建築空間整備活化計畫，部分補助計畫撤案之經費結餘。 |
|  | 原住民族委員會 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 373,504 | 43,643 | 11.68 | 補助及委辦計畫經費結餘。 |
|  | 營建署及所屬（國土管理署及所屬） |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 740,074 | 39,917 | 5.39 | 補助計畫經費或營繕工程結餘。 |
|  | 水環境建設 | 1,644,721 | 30,847 | 1.88 | 補助或委辦計畫經費結餘。 |
|  | 教育部 |  |  |  |  |
|  | 數位建設 | 20,291 | 5,071 | 24.99 | 計畫經費結餘。 |
|  | 人才培育促進就業建設 | 308 | 308 | 100.00 | 計畫經費結餘。 |
|  | 水利署及所屬 |  |  |  |  |
|  | 水環境建設 | 3,688,133 | 163,182 | 4.42 | 辦理白河水庫後續更新改善工程計畫經費結餘。 |
|  | 中央地質調查所（地質調查及礦業管理中心） |  |  |  |  |
|  | 綠能建設 | 31,400 | 10,414 | 33.17 | 辦理區域地熱探勘與重點潛能評估－花蓮地區計畫經費結餘。 |
|  | 交通部 |  |  |  |  |
|  | 數位建設 | 9,209 | 3,125 | 33.93 | 補助計畫經費結餘。 |

3.　以前年度歲出減免（註銷）數簡明表（續）

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 減免（註銷）數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 110－111 | 鐵道局及所屬 |  |  |  |  |
|  | 軌道建設 | 3,576,598 | 328,331 | 9.18 | 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫經費結餘，及基隆南港間通勤軌道建設計畫改由中央編列補助款支應。 |
|  | 文化部 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 696,546 | 128,076 | 18.39 | 補助計畫終止，或經費結餘。 |
|  | 數位產業署 |  |  |  |  |
|  | 數位建設 | 377,391 | 86,208 | 22.84 | 委辦計畫經費結餘。 |

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20％，或3千萬元以上者。

4.　以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 110－111 | 中央研究院 |  |  |  |  |
|  | 綠能建設 | 24,980 | 24,980 | 100.00 | 辦理建置分散式區域規模之大型儲能系統，推動綠能產業發展計畫，廠商製作過程中設備治具受損，需向國外設備商定製更換，影響電芯及模組生產進度，須保留繼續執行。 |
|  | 國家發展委員會 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 325,705 | 85,271 | 26.18 | 補助地方政府辦理地方創生公有建築空間整備活化計畫，執行期程跨年度、尚未完成結案審查等，須保留繼續執行。 |
|  | 原住民族委員會 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 373,504 | 79,126 | 21.18 | 補助地方政府辦理優化原住民族通路經營平臺等計畫，經費尚未完成核銷、執行期程跨年度等，須保留繼續執行。 |
|  | 內政部 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 277,795 | 71,566 | 25.76 | 補助地方政府辦理辦公廳舍及村(里)集會所活動中心重建或新建計畫，因受發包作業時程影響，或變更設計等，須保留繼續執行。 |
|  | 營建署及所屬（國土管理署及所屬） |  |  |  |  |
|  | 水環境建設 | 1,644,721 | 49,419 | 3.00 | 補助地方政府辦理水與安全計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 警政署及所屬 |  |  |  |  |
|  | 數位建設 | 299,881 | 158,508 | 52.86 | 辦理警用微波通訊系統建置案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 城鄉建設 | 202,115 | 40,646 | 20.11 | 補助地方政府辦理警察局辦公廳舍拆除重建工程案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |

4.　以前年度應付保留數簡明表（續）

單位：新臺幣千元

| 年度 |  | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 110－111 |  | 體育署 |  |  |  |  |
|  |  | 城鄉建設 | 2,399,323 | 1,439,964 | 60.02 | 補助地方政府辦理充實全民運動環境計畫，因規劃設計作業延遲、採購案多次流標或辦理變更設計等影響工程進度，須保留繼續執行。 |
|  |  | 經濟部 |  |  |  |  |
|  |  | 城鄉建設 | 251,113 | 120,529 | 48.00 | 補助地方政府辦理公有零售市場耐震補強計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  |  | 水利署及所屬 |  |  |  |  |
|  |  | 水環境建設 | 3,688,133 | 459,230 | 12.45 | 補助地方政府辦理全國水環境改善計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  |  | 能源局（能源署） |  |  |  |  |
|  |  | 綠能建設 | 215,906 | 150,692 | 69.80 | 高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及離岸工程中心設備購置案等辦理展延，或合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  |  | 交通部 |  |  |  |  |
|  |  | 軌道建設 | 8,660,318 | 3,849,789 | 44.45 | 補助桃園市政府辦理桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫等，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  |  | 城鄉建設 | 538,134 | 297,804 | 55.34 | 補助地方政府辦理交通船碼頭服務設施改善等工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 公路總局及所屬（公路局及所屬） |  |  |  |  |  |
|  | 綠能建設 |  | 25,000 | 12,500 | 50.00 | 智慧自駕公路實證DRTS案，尚未完成測試作業，須保留繼續執行。 |
|  | 城鄉建設 |  | 2,064,655 | 725,680 | 35.15 | 補助地方政府辦理改善停車問題計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 鐵道局及所屬 |  |  |  |  |  |
|  | 軌道建設 |  | 3,576,598 | 1,116,845 | 31.23 | 辦理臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 城鄉建設 |  | 113,080 | 57,650 | 50.98 | 辦理臺鐵車站美學與功能提升計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 林務局（林業及自然保育署及所屬） |  |  |  |  |  |
|  | 軌道建設 |  | 496,393 | 282,098 | 56.83 | 辦理阿里山林業鐵路車輛購置案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 漁業署及所屬 |  |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 |  | 105,297 | 72,169 | 68.54 | 補助貢寮區漁會辦理冷凍處理場興建工程計畫，採購多次流標或履約期程跨年度，須保留繼續執行。 |

4.　以前年度應付保留數簡明表（續）

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 110－111 | 農糧署及所屬 |  |  |  |  |
|  | 數位建設 | 1,358 | 388 | 28.57 | 辦理植物品種權公告查詢系統功能擴充及維護案，展延履約期限，須保留繼續執行。 |
|  | 城鄉建設 | 40,922 | 8,346 | 20.40 | 補助屏東縣政府辦理農業國際化標準包裝加工廠，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 衛生福利部 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 1,712,555 | 1,547,693 | 90.37 | 補助地方政府辦理整建社區活動中心、活化公有閒置空間或土地轉型設置長照資源，未及發包或合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 食品藥物管理署 |  |  |  |  |
|  | 食品安全建設 | 1,157,894 | 684,337 | 59.10 | 辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程案，多次流標影響執行進度，須保留繼續執行。 |
|  | 社會及家庭署 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 23,760 | 21,260 | 89.48 | 補助雲林縣政府辦理麥寮鄉多功能社會福利大樓新建工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 因應少子化友善育兒空間建設 | 1,261,003 | 923,733 | 73.25 | 補助地方政府修建社區公共托育設施等案件，合約期程跨年度，或變更契約等影響執行進度，須保留繼續執行。 |
|  | 環境保護署（環境部） |  |  |  |  |
|  | 水環境建設 | 134,101 | 30,464 | 22.72 | 補助地方政府辦理污水削減及水質淨化等水環境改善工作，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 文化部 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 696,546 | 233,800 | 33.57 | 補助布袋戲傳習中心興建計畫及私有老建築保存再生計畫等，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 文化資產局 |  |  |  |  |
|  | 城鄉建設 | 65,426 | 20,145 | 30.79 | 補助再造歷史現場計畫等，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

六、中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別決算以前年度融資調度、歲入、歲出保留轉入數決算表

政府為防杜嚴重特殊傳染性肺炎（COVID－19）入侵與傳播，維護人民健康，及因應疫情對國內經濟社會之衝擊，於109年2月25日制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，行政院並依該條例第11條規定編列「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」600億元，復因全球疫情嚴峻，於109年4月21日及110年5月31日修正前開特別條例，並辦理4次追加預算，提高所需經費上限至8,400億元，延長施行期間至111年6月30日，嗣111年4月國內疫情升溫，為持續推動相關防治及紓困振興作為，於111年5月27日經立法院同意延長該條例及特別預算施行期間至112年6月30日。

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別決算以前年度融資調度轉入數1,684億1,007萬餘元，決算審核結果，審定減免（註銷）數5,293萬餘元（0.03％），主要係歲出減支，債務之舉借部分相對減免；未結清數1,683億5,713萬餘元（99.97％），係配合各項經費需求及國庫資金調度，仍須保留於以後年度繼續執行。以前年度歲入保留轉入數4,514萬餘元，決算審核結果，審定實現數263萬餘元（5.83％），減免（註銷）數28萬餘元（0.63％），主要係違反傳染病防治法之裁罰案件，已取得債權憑證，經辦理註銷；應收保留數4,223萬餘元（93.54％），主要係違反傳染病防治法之裁罰案件，已移送行政執行署相關分署執行，須保留繼續執行。以前年度歲出保留轉入數24億1,593萬餘元，決算審核結果，審定實現數15億3,275萬餘元（63.44％），減免（註銷）數5,322萬餘元（2.20％），主要係勞動部辦理勞工紓困貸款利息補貼經費，經行政院核定免予保留；應付保留數8億2,996萬餘元（34.35％），主要係經濟部辦理受COVID—19疫情影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款及利息補貼計畫，利息補貼期限跨年度，暨衛生福利部辦理COVID—19快篩試劑採購（徵用）案件履約爭議尚在協商調解或訴訟審理中，須保留繼續執行。

茲將該特別決算以前年度融資調度、歲入、歲出保留轉入數決算之審定及歲出減免（註銷）數、應付保留數等原因分析，分別列表如次：

1.  以前年度融資調度轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 項目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 未結清數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 未結清數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 109－112 | 債務之舉借 | 168,410,073 | － | － | － | 52,939 | － | 168,357,134 | 99.97 |  |

2.  以前年度歲入保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 合計 | 45,149 | － | － | － | 284 | 2,631 | 42,233 | 93.54 |
| 109－112 | 罰款及賠償收入 | 41,864 | － | － | － | 284 | 2,432 | 39,147 | 93.51 |
|  | 衛生福利部 | 41,864 | － | － | － | 284 | 2,432 | 39,147 | 93.51 |
|  | 罰金罰鍰及怠金 | 41,864 | － | － | － | 284 | 2,432 | 39,147 | 93.51 |

2.  以前年度歲入保留轉入數部分（續）

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 109－112 | 其他收入 | 3,285 | － | － | － | － | 198 | 3,086 | 93.95 |
|  | 衛生福利部 | 3,285 | － | － | － | － | 198 | 3,086 | 93.95 |
|  | 雜項收入 | 3,285 | － | － | － | － | 198 | 3,086 | 93.95 |

3.  以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 合計 | 2,415,938 | － | － | － | 53,223 | 1,532,753 | 829,962 | 34.35 |  |
| 109－112 | 教育部主管 | 9,729 | － | － | － | 2,249 | 706 | 6,773 | 69.62 |  |
|  | 教育部 | 9,729 | － | － | － | 2,249 | 706 | 6,773 | 69.62 |  |
|  | 其他經濟服務支出 | 9,729 | － | － | － | 2,249 | 706 | 6,773 | 69.62 |  |
|  | 嚴重特殊 傳染性肺炎 紓困振興 | 9,729 | － | － | － | 2,249 | 706 | 6,773 | 69.62 |  |
|  | 經濟部主管 | 1,153,062 | － | － | － | 11 | 702,549 | 450,502 | 39.07 |  |
|  | 經濟部 | 1,153,062 | － | － | － | 11 | 702,549 | 450,502 | 39.07 |  |
|  | 其他經濟服務支出 | 1,153,062 | － | － | － | 11 | 702,549 | 450,502 | 39.07 |  |
|  | 嚴重特殊 傳染性肺炎 紓困振興 | 1,153,062 | － | － | － | 11 | 702,549 | 450,502 | 39.07 |  |
|  | 交通部主管 | 10,073 | － | － | － | 243 | 348 | 9,481 | 94.13 |  |
|  | 交通部 | 10,073 | － | － | － | 243 | 348 | 9,481 | 94.13 |  |
|  | 醫療保健支出 | 747 | － | － | － | － | 333 | 413 | 55.36 |  |
|  | 嚴重特殊 傳染性肺 炎防治 | 747 | － | － | － | － | 333 | 413 | 55.36 |  |
|  | 其他經濟服務支出 | 9,326 | － | － | － | 243 | 14 | 9,068 | 97.23 |
|  | 嚴重特殊 傳染性肺炎 紓困振興 | 9,326 | － | － | － | 243 | 14 | 9,068 | 97.23 |

3.  以前年度歲出保留轉入數部分（續）

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 109－112 | 農業委員會（農業部）主管 | 3,570 | － | － | － | 70 | － | 3,500 | 98.04 |
|  | 農業委員會（農業部） | 3,570 | － | － | － | 70 | － | 3,500 | 98.04 |
|  | 農業支出 | 3,570 | － | － | － | 70 | － | 3,500 | 98.04 |
|  | 嚴重特殊 傳染性肺炎 紓困振興 | 3,570 | － | － | － | 70 | － | 3,500 | 98.04 |
|  | 衛生福利部主管 | 879,268 | － | － | － | 15,286 | 633,712 | 230,269 | 26.19 |
|  | 衛生福利部 | 879,268 | － | － | － | 15,286 | 633,712 | 230,269 | 26.19 |
|  | 醫療保健支出 | 877,118 | － | － | － | 15,220 | 633,669 | 228,228 | 26.02 |
|  | 嚴重特殊 傳染性肺 炎防治 | 877,118 | － | － | － | 15,220 | 633,669 | 228,228 | 26.02 |
|  | 社會救助支出 | 2,150 | － | － | － | 65 | 43 | 2,041 | 94.93 |
|  | 嚴重特殊 傳染性肺炎 紓困振興 | 2,150 | － | － | － | 65 | 43 | 2,041 | 94.93 |
|  | 文化部主管 | 141,048 | － | － | － | 5,362 | 125,351 | 10,334 | 7.33 |
|  | 文化部 | 141,048 | － | － | － | 5,362 | 125,351 | 10,334 | 7.33 |
|  | 其他經濟服務支出 | 141,048 | － | － | － | 5,362 | 125,351 | 10,334 | 7.33 |
|  | 嚴重特殊 傳染性肺炎 紓困振興 | 141,048 | － | － | － | 5,362 | 125,351 | 10,334 | 7.33 |
|  | 勞動部主管 | 219,186 | － | － | － | 30,000 | 70,085 | 119,100 | 54.34 |
|  | 勞動部 | 219,186 | － | － | － | 30,000 | 70,085 | 119,100 | 54.34 |
|  | 福利服務支出 | 219,186 | － | － | － | 30,000 | 70,085 | 119,100 | 54.34 |
|  | 嚴重特殊 傳染性肺炎 紓困振興 | 219,186 | － | － | － | 30,000 | 70,085 | 119,100 | 54.34 |

4.  以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 減免（註銷）數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 109－112 | 教育部 |  |  |  |  |
|  | 嚴重特殊傳染性 肺炎紓困振興 | 9,729 | 2,249 | 23.12 | 紓困振興措施補助對象繳回重複請領之補助款。 |

4.  以前年度歲出減免（註銷）數簡明表（續）

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 減免（註銷）數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 109－112 | 勞動部 |  |  |  |  |
|  | 嚴重特殊傳染性 肺炎紓困振興 | 219,186 | 30,000 | 13.69 | 因應未來升息需要保留之勞工紓困貸款利息補貼經費，經行政院核定免予保留。 |

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20％，或3千萬元以上者。

5.  以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 109－112 | 教育部 |  |  |  |  |
|  | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 9,729 | 6,773 | 69.62 | 紓困振興措施補助對象資格尚待釐清，須保留繼續執行。 |
|  | 經濟部 |  |  |  |  |
|  | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 1,153,062 | 450,502 | 39.07 | 受COVID—19疫情影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款及利息補貼計畫，因利息補貼期限跨年度，須保留繼續執行。 |
|  | 交通部 |  |  |  |  |
|  | 嚴重特殊傳染性肺炎防治 | 747 | 413 | 55.36 | 補助辦理防疫旅館相關經費，尚未完成核銷作業，須保留繼續執行。 |
|  | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 9,326 | 9,068 | 97.23 | 補助安心旅遊自由行旅客住宿等案件，尚未完成核銷作業，須保留繼續執行。 |
|  | 農業委員會（農業部） |  |  |  |  |
|  | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 3,570 | 3,500 | 98.04 | 部分農民生活補貼尚待領取，須保留繼續執行。 |
|  | 衛生福利部 |  |  |  |  |
|  | 嚴重特殊傳染性肺炎防治 | 877,118 | 228,228 | 26.02 | COVID—19快篩試劑採購（徵用）案件履約爭議尚在協商調解或訴訟審理中，須保留繼續執行。 |
|  | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 2,150 | 2,041 | 94.93 | 受COVID—19疫情影響醫療（事）機構事業產業紓困貸款利息補貼計畫，尚未完成核銷作業，須保留繼續執行。 |
|  | 勞動部 |  |  |  |  |
|  | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 219,186 | 119,100 | 54.34 | 勞工紓困貸款利息補貼作業期程跨年度，須保留繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

七、特別決算以前年度保留轉入數決算審定簡表

（一）　特別決算以前年度融資調度轉入數決算審定簡表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 特別決算名稱 | 以前年度 轉入數 （債務舉借） | 決算審定數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 未結清數 |
| 合 計 | 390,680,001 | 1,272,988 | 149,701,957 | 239,705,055 |
| 1.中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算（106－107） | 2,039,205 | 9,658 | － | 2,029,546 |
| 2.中央政府流域綜合治理計畫第3期特別決算（107－108） | 1,150,148 | － | － | 1,150,148 |
| 3.中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算（108－109） | 11,295,230 | 143,111 | － | 11,152,119 |
| 4.中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算（110－111） | 207,785,343 | 1,067,279 | 149,701,957 | 57,016,106 |
| 5.中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別決算（109－112） | 168,410,073 | 52,939 | － | 168,357,134 |

（二）　特別決算以前年度歲入保留轉入數決算審定簡表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 特別決算名稱 | 以前年度 轉入數 | 決算審定數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 |
| 合 計 | 522,380 | 284 | 188,160 | 333,935 |
| 1.中央政府國軍老舊眷村改建特別決算（86－94） | 477,230 | － | 185,528 | 291,702 |
| 2.中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別決算（109－112） | 45,149 | 284 | 2,631 | 42,233 |

（三）　特別決算以前年度歲出保留轉入數決算審定簡表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 特別決算名稱 | 以前年度 轉入數 | 決算審定數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |
| 合 計 | 53,558,811 | 1,273,272 | 26,697,060 | 25,588,477 |
| 1.中央政府國軍老舊眷村改建特別決算（86－94） | 7,344,986 | － | 2,219 | 7,342,767 |
| 2.中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算（106－107） | 565,305 | 9,658 | 240,338 | 315,309 |
| 3.中央政府流域綜合治理計畫第3期特別決算（107－108） | 210,035 | － | 86,278 | 123,756 |
| 4.中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算（108－109） | 7,768,719 | 143,111 | 3,346,865 | 4,278,742 |
| 5.中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算（110－111） | 35,253,825 | 1,067,279 | 21,488,606 | 12,697,940 |
| 6.中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別決算（109－112） | 2,415,938 | 53,223 | 1,532,753 | 829,962 |