拾肆、交通部主管

交通部主管包括交通部、民用航空局、中央氣象局（中央氣象署）、觀光局及所屬（觀光署及所屬）、運輸研究所、公路總局及所屬（公路局及所屬）、鐵道局及所屬等7個機關，掌理全國交通行政、民航運輸、氣象測報、觀光旅遊、運輸政策之研究及建議、公路建設及監理、鐵路建設及監理等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、計畫實施之查核

業務計畫33項，下分工作計畫43項，包括推動交通建設、提升郵電、觀光及氣象服務水準等重要施政項目，其中已執行完成者21項，尚在執行者22項，主要係臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫、臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫，及台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫等，尚未完成，仍須繼續執行。

二、預算執行之審核

#### （一）　歲入預算數773億2,061萬元，決算審核結果，修正增列應收保留數57萬餘元，係增列應收以前年度補助經費待收回款，及修正減列應收保留數41萬餘元，係減列應收中華郵政股份有限公司繳庫股息紅利；審定實現數792億9,035萬餘元，應收保留數20億6,365萬餘元，主要係尚待收繳之汽車燃料使用費、臺灣港務股份有限公司及中華郵政股份有限公司股息紅利；合計決算審定數為813億5,400萬餘元，較預算增加40億3,339萬餘元（5.22％），主要係汽車燃料使用費收入、違反強制汽車責任保險法及道路交通管理處罰條例等罰鍰收入較預計增加所致。

#### （二）　以前年度歲入轉入數計49億9,880萬餘元，決算審核結果，審定實現數45億6,494萬餘元（91.32％）；減免（註銷）數2億6,517萬餘元（5.30％），主要係汽機車燃料使用費經移送行政執行取得債權憑證、違反公路法之行政處分裁罰、交通違規及逾期繳納汽機車燃料使用費違規罰鍰等，因撤銷罰單、免罰、退款等，辦理減免註銷；應收保留數1億6,868萬餘元（3.37％），主要係尚待收取以前年度補助地方計畫經費結餘、交通違規及逾期繳納汽機車燃料使用費之違規罰鍰等。

#### （三）　歲出原編列預算數1,033億6,540萬餘元，因中央氣象局（中央氣象署）辦理七股氣象雷達遷移更新計畫、墾丁及花蓮氣象雷達更新計畫所需經費不敷支應，經動支第二預備金3,069萬餘元，合計1,033億9,609萬餘元，決算審核結果，審定實現數964億9,102萬餘元（93.32％），應付保留數61億6,069萬餘元（5.96％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為1,026億5,171萬餘元，預算賸餘7億4,437萬餘元（0.72％），主要係實際進用員額較少之人事費結餘。

#### （四）　以前年度歲出轉入數計84億1,599萬餘元，決算審核結果，審定實現數48億5,582萬餘元（57.70％）；減免（註銷）數2億5,981萬餘元（3.09％），主要係臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊及蘆洲支線建設計畫新莊機廠邊坡長期監測工作契約執行完竣等經費結餘；應付保留數33億36萬餘元（39.22％），主要係臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊及蘆洲支線建設計畫等尚未完成，須保留繼續執行。

### 三、重要審核意見

#### （一）　為持續改善道路交通安全，已提出多項改善措施，並修正處罰條例，惟道路交通事故死亡人數未降至年度目標，且部分督導考核及違規記點制度尚待精進，允宜檢討研謀改善。

政府為持續改善道路交通安全，自71年起推動各期道路交通秩序與交通安全改進方案（下稱道安方案），並函報行政院核定，作為中央及地方相關機關擬訂年度工作執行計畫依據。又交通部汲取歷年執行道安方案之經驗，分析我國道路交通事故特性與政策趨勢，持續辦理第14期道安方案，提出25項工作要項，並會同教育部、內政部及地方政府等機關共同辦理85項具體行動方案，推動多項交通安全改善措施，以期預防道路交通事故發生。另政府為改善違規記點制度及民眾檢舉交通違規所衍生影響職業駕駛人工作權及警察機關執法負擔等問題，已修正道路交通管理處罰條例（下稱處罰條例）第7條之1、第63條及第63條之2等條文。經查政府督導考核道路交通安全改善措施執行及違規記點制度實施情形，核有下列事項：

1.　為提升道路交通安全，已提出多項改善措施，惟道路交通事故死亡人數未降至年度目標，且道安經費管考機制仍有精進空間：為持續改善道路交通安全，行政院已核定辦理第14期道安方案，透過「主動預防的系統性道安改善」概念，劃分管考、工程、監理、執法、教育及宣導等6大道安工作小組，以期達成112年道路交通事故30日內死亡人數下降至2,814人之目標。據交通部道安資訊查詢網公布之統計資料顯示，112年度道路交通事故計40萬2,926件，造成53萬9,535人受傷及3,023人死亡，死亡人數雖較111年度減少41人，惟未達成前述第14期道安方案所訂目標，受傷人數亦較111年度增加4萬356人，又臺中市、南投縣、雲林縣及花蓮縣等4市縣110至112年度交通事故死亡人數呈逐年增加趨勢，整體交通安全防制措施仍待改善。另道路交通安全基本法第23條規定，各級政府為執行道路交通安全所需之政策或措施，應規劃及提供足夠經費，並視實際需要合理分配之，又公路法第27條第1項及處罰條例第9條第2項規定，汽車燃料使用費及交通違規罰鍰可作為公路安全管理及改善道路交通使用，爰依「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」與「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」，將徵收收入分配予道路主管機關運用，以共同提升道路交通安全。據第14期道安方案載述，汽車燃料使用費及交通違規罰鍰收入實際多由各市縣政府統籌運用，喪失專款專用於道安改善之原意；並依過往道安考評結果，部分市縣政府雖已區分交通違規罰鍰用於交通執法與交通安全改善，惟尚無建立相關機制可供查察經費運用情形，不利評估考核經費使用效益。又第14期道安方案及國家道路交通安全綱要計畫（113至116年）（下稱道安綱要計畫）已將改善措施經費區分為工程、監理、執法、教育宣導等面向，惟汽車燃料使用費及交通違規罰鍰尚未訂定各該面向運用比率，恐難以評核道安經費分配使用情形。經函請行政院研謀具體改善措施，以降低交通事故傷亡情形，及研議訂定汽車燃料使用費及交通違規罰鍰收入投入各面向之經費支用比率，並參考直轄市年度汽車燃料使用費分配計畫辦理情形表，訂定相關經費使用情形管考表件，以精準聚焦道安經費使用情形，並增進相關經費使用效益。

2.　為改善違規記點制度及民眾檢舉交通違規衍生之問題，已修正處罰條例部分條文，惟交通安全教育宣導、工程及執法等面向仍待周妥，以維護交通秩序及執法力道：政府為改善違規記點制度及民眾檢舉交通違規所衍生影響職業駕駛人工作權及警察機關執法負擔等問題，已修正處罰條例第7條之1、第63條及第63條之2等條文，於113年5月29日公布施行。主要修正內容包括機車駕駛人以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置，及汽機車駕駛人行駛時手持香菸、吸食、點菸影響他人行車安全等8項交通違規項目不再受理民眾檢舉，另逕行舉發及民眾檢舉之道路交通違規項目將不記違規點數（當場舉發案件始予記點），並將違規駕駛人自費參加講習扣抵違規點數2點，由1年1次提高至1年2次。經運用公路總局（112年9月15日改制為公路局，下稱公路局）提供之110至112年度交通違規資料分析發現，前揭經修法不受理民眾檢舉之違規項目中，舉發方式係由民眾檢舉者，占比分別為49.74％、78.01％及82.28％，顯示交通違規項目多為民眾檢舉而舉發；又經檢視上開8項交通處罰項目中，機車駕駛人以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置，汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全，倒車未顯示燈光或不注意行人、大型車倒車無人在後指引等3項，屬駕駛人個人行為所致交通違規，其餘如交岔路口及公共汽車招呼站10公尺內停車或臨時停車等5項，另或有道路交通環境等因素，致發生交通違規情事。又110至112年度依處罰條例第63條規定應予駕駛人違規記點之處罰項目中，超逾6成之舉發方式為逕行舉發，且違規遭處罰項目以超速、闖紅燈及不依標誌、標線、號誌指示行駛為大宗，惟警察機關運用科學儀器取得交通違規證據資料，並透過逕行舉發方式處罰違規駕駛人，已將逕行舉發違規項目改為不予記點，為避免因修法限縮檢舉範圍致生交通違規情形增加，及違規記點舉發方式限縮致交通違規監理力道減弱，經函請行政院督促加強交通教育宣導，並檢視違規熱點週遭道路交通環境，評估進行交通安全改善工程，另督促警察機關妥適運用交通違規數據資料分析易違規熱點，及視違規項目危害交通安全程度，優先辦理交通執法業務，以維護道路交通安全。

表1　公路局所屬鑑定會及覆議會辦理鑑定或覆議案件涉及其他機關缺失經函請道路權責機關改善及獲參採情形

單位：件、％

| 年度 | 函請權責主管機關妥處 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 獲參採 |  |
|  |  |  | 占比 |
| 合計 | 318 | 92 | 28.93 |
| 110 | 67 | 17 | 25.37 |
| 111 | 91 | 28 | 30.77 |
| 112 | 111 | 40 | 36.04 |
| 113 （1－3月） | 49 | 7 | 14.29 |

資料來源：整理自公路局提供資料。

3.　行車事故鑑定及覆議機關辦理車輛行車事故鑑定及覆議，以完整及精確還原道路交通事故全貌，惟鑑定案件發現道路工程規劃缺失所提建議意見，參採落實改善未及3成：依車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法第2條規定，公路局各區監理所及直轄市政府車輛行車事故鑑定會（下稱鑑定會）辦理行車事故鑑定業務；公路局及直轄市政府車輛行車事故鑑定覆議會（下稱覆議會）辦理行車事故鑑定覆議業務。經查鑑定會辦理行車事故鑑定流程，除調閱現場影像、蒐集目擊者證詞等多元證據，亦納入行車數據之科學分析（包括：車輛速度、碰撞角度及撞擊情形等），及參採專家學者之報告論述，藉以釐清雙方肇事責任歸屬，並由多位行車事故鑑定委員共同作成鑑定意見之結論，相較現行警察機關出具道路交通事故調查報告之初判結果，更為完整且精確。復查公路局所屬鑑定會及覆議會，如遇鑑定或覆議案件涉及道路工程規劃缺失，均函請道路主管機關依權責改善，以增進用路人之安全，減少行車事故發生。惟據公路局統計，自110年度起至113年3月底止，經該局所屬鑑定會及覆議會鑑定或覆議案件涉及其他機關缺失者計318件，均已函請道路權責機關妥為改善，惟獲參採者僅92件，占比未達3成（表1），主要係道路工程改善多屬地方自治事項，該等建議對其尚無強制力，恐有礙道路交通安全積極改善，不利用路人行車安全。經函請行政院研議將鑑定會及覆議會所提建議改善事項納入中央道路交通安全會報列管，並督促地方政府落實辦理，以有效優化道路交通環境，減少交通事故發生。

4.　為考核道安執行成效及提升路老師計畫宣講品質，已建立金安獎及路老師等考評制度，惟未追蹤績優案例擴散情形，亦乏聚焦高齡者事故頻繁發生地區之評選標準：我國為提升道路交通安全，確立道路交通安全基本政策及推動體制，達成道路交通事故零死亡願景，已訂定道路交通安全基本法，並以112年為基準年，訂定119年整體死亡人數下降30％之目標，另於道安綱要計畫中，設立116年整體死亡人數下降18％之目標。又為督導考核道安執行成效，精進道安作為，道安綱要計畫已建立年度考評制度，由交通部邀請中央相關機關單位與專家學者組成評審小組，針對各市縣年度執行道路交通安全績效進行評比，並擇優辦理成效觀摩交流，成績績優者，納入年度金安獎表揚，核予績優工作補助費。經查歷年金安獎已就交通工程、交通安全教育及公路監理等項目成績績優執行單位予以表揚，並就具創新及對道路交通事故防制有成效（含事故降低）之案例，進行成效觀摩交流，惟未能進一步追蹤績優案例擴散情形。另交通部自100年起開辦「高齡者交通安全教育－路老師培訓宣講計畫」，培訓合格路老師教導高齡者正確用路知識及交通事故風險，並於道安綱要計畫研擬子計畫「在地化互動式強化高齡交通安全計畫」，期透過提高路老師宣講觸及率，減少高齡者交通事故發生。依交通部道安資訊查詢網公布之統計資料顯示，112年度65歲以上高齡者因道路交通事故死亡人數為1,277人，占全年度交通事故死亡人數3,023人之42.24％，較110年度38.76％及111年度41.87％增加，其中桃園市、宜蘭縣及花蓮縣等3市縣110至112年度高齡當事人交通事故死亡人數，呈逐年增加趨勢。又據112至113年度「高齡者交通安全教育－路老師培訓宣講計畫」載述，路老師獎項評選標準區分為宣導能力、宣講成效及政令宣導等3大面向之評分指標，已將偏鄉宣講場次納入評選指標，惟尚未將高齡者交通事故發生頻繁地區之宣講次數納入路老師獎項評選標準。經函請交通部研議追蹤績優案例擴散情形，並促請各市縣政府參考金安獎道安績優案例，推廣執行交通安全措施，另研議將高齡者交通事故發生頻繁地區之宣講次數納入路老師獎項評選標準，以加速達成116年整體交通事故死亡人數下降18％之目標，及減少高齡者交通事故之發生。

#### （二）　為維護交通秩序及降低交通事故發生，已建立汽機車主要駕駛人登錄制度，惟部分易違規車輛尚未登錄主要駕駛人，另國人對藥駕之嚴重性缺乏警覺，允宜積極研謀善策。

政府為加強道路交通管理，維護交通秩序，確保交通安全，制定道路交通管理處罰條例（下稱處罰條例），並為使車輛相關涉及駕駛行為之資訊得直接送予車輛實際駕駛人，已建立汽機車主要駕駛人登錄制度；另道路交通安全規則（下稱道安規則）及處罰條例已就汽機車、慢車駕駛人吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或相類似管制藥品予以規範及處罰，以降低道路交通安全風險。經查汽機車主要駕駛人登錄及藥駕情形，核有下列事項：

### 1.　為有效歸責於實際違規駕駛人，已建立汽機車主要駕駛人登錄制度，惟部分易違規車輛尚未登錄主要駕駛人，且尚有部分機關未完成主要駕駛人資料介接：依處罰條例第85條第1項規定，受舉發違反道路交通管理事件之受處罰人，認為受舉發之違規行為應歸責他人者，應於舉發違反道路交通管理事件通知單應到案日期前，檢附相關證據及應歸責人證明文件，向處罰機關告知應歸責人，處罰機關應即另行通知應歸責人到案依法處理。另為使車輛通行費、停車費等相關涉及駕駛行為之資訊得直接送予車輛實際駕駛人，交通部已於108年3月29日修正道安規則第15條、第16條及第23條等條文，建立汽機車主要駕駛人登錄制度。鑑於逕行舉發違規案件係以車輛所有人為通知處分對象，如違規駕駛人非車輛所有人時，民眾可檢附相關證據辦理轉歸責程序，亦可透過登錄汽機車主要駕駛人之方式，將違規處分文書送達主要駕駛人，俾導正違規駕駛人違規習慣。據公路局統計，截至113年3月20日止，已完成登錄主要駕駛人之車輛計462萬2,815輛（汽車168萬4,854輛，機車293萬7,961輛），共計447萬2,564人次。經運用公路局提供道路交通違規資料分析發現，110至112年度經主管機關依處罰條例第63條規定應予駕駛人違規記點之處罰項目，違規駕駛人駕駛同一車輛經處罰達10次以上仍未登錄主要駕駛人者，分別計有497人次、588人次及527人次，主要駕駛人登錄作業尚未落實，不利歸責於實際違規之駕駛人，難以即時導正駕駛人違規習慣。另經主管機關以逕行舉發方式依處罰條例第63條規定應予駕駛人違規記點之處罰項目中，違規車輛已登錄主要駕駛人，惟違規資料卻顯示未能直接處罰登錄者並依處罰條例第85條規定轉歸責予主要駕駛人者計4,435件，疑有部分舉發機關尚未介接主要駕駛人資訊，致車主仍須進行轉歸責程序。經函請交通部研議運用交通違規數據資料盤點易違規車輛，及針對未持有駕照車主加強推動主要駕駛人登錄制度，並促請相關機關儘速完成資料介接。據復：經公路局會同公路監理機關輔導結果，已有21個警察機關完成主要駕駛人資料介接，連江縣警察局亦於113年5月提出介接申請；又為加強推動主要駕駛人登錄制度，公路局已於監理服務網設立主要駕駛人登錄申辦專區，及鼓勵車主於臨櫃申辦業務時一併申請。

2.　藥駕危險度不亞於酒（毒）駕，惟民眾普遍缺乏警覺，潛藏道路交通安全風險：據臺北市藥師公會推估，每年因藥駕致交通事故死亡人數達3百餘人，相較112年度酒駕案件致死人數計253人，藥駕對於道路交通安全造成之危險性不亞於酒（毒）駕。復據臺北市立聯合醫院就駕駛人用藥行為進行問卷調查結果，受訪者有三分之一曾於駕駛前服用各種藥物，其中最多人服用之藥物依序為降血糖藥、安眠藥、肌肉鬆弛劑，該等藥物通常伴隨嗜睡、頭暈、注意力不集中、協調性下降等副作用；另臺北市藥師公會就300名計程車、遊覽車、大貨車之職業駕駛進行問卷調查結果，曾於駕駛前服用降血糖藥、安眠藥、肌肉鬆弛劑之駕駛占比達19.5％，國人對於藥駕之嚴重性普遍缺乏警覺。惟現行道安規則及處罰條例僅就汽機車、慢車駕駛人吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或相類似管制藥品予以規範及處罰，對於服用非管制藥品後不能對所駕車輛為正常控制之行為者，尚無相關管制措施及處罰規範，恐難以提高民眾對於藥駕行為嚴重性之認知。經查臺北市藥師公會及臺北市立聯合醫院，鑑於民眾對影響安全駕駛用藥知能不足，參考法國藥物分級作法，建立國內交通安全藥物分級制度（圖1），進行交通安全藥物分級宣導，以提高民眾對於藥駕行為之安全意識。另查香港對於藥物可能影響身體及腦部協調，嚴重損害駕駛汽車能力，已於道路交通條例第39L條明定，駕駛時受指明毒品以外藥物影響，致無法妥適控制駕駛汽車者，即屬違法；藥後駕駛經定罪，最高可處港幣2萬5千元罰款、監禁3年，首次定罪取消駕駛資格至少6個月，再次定罪取消駕駛資格至少2年。鑑於藥駕危險度不亞於酒（毒）駕，惟民眾普遍缺乏警覺，潛藏道路交通安全風險，經函請行政院督促交通部協同衛生福利部研議參考國際交通安全藥物分級制度，完善藥駕管理機制暨防制作為，及善用健保用藥資料庫分析危險藥品熱區，透過醫療院所及藥局等管道，強化藥品安全宣導，並審酌服用藥

圖1　國內交通安全藥物分級制度

資料來源：擷取自臺北市政府衛生局網站資料。

圖1　國內交通安全藥物分級制度

資料來源：擷取自臺北市政府衛生局網站資料。

物副作用，致影響駕駛能力或引發嗜睡之危害性，檢討現行道安規則及處罰條例相關規定。

#### （三）　為提升兒少交通安全及強化外籍人士駕駛能力，推動相關道安改善措施，惟兒少及外籍人士發生交通事故死傷人數頻仍，允宜積極研謀善策。

政府為提升兒童及少年（下稱兒少）交通安全，已加強道路交通安全教育，及規範國內汽車及部分慢車使用兒童座椅，應遵守道路交通管理處罰條例（下稱處罰條例）及道路交通安全規則（下稱道安規則）等規定，以降低兒少交通事故發生；另為強化外籍人士駕駛能力，設置中英雙語交通標誌及推動機車駕駛訓練制度補助計畫等，期提升外籍人士行車安全。經查兒少及外籍人士交通事故防制措施執行情形，核有下列事項：

表3　兒少發生交通事故死傷人次

單位︰人次

| 年度 年齡層 | 合計 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 135,095 | 26,604 | 27,615 | 24,561 | 26,164 | 30,151 |
| 兒童（註1） | 49,713 | 9,844 | 9,999 | 8,705 | 9,307 | 11,858 |
| 少年（註1） | 85,382 | 16,760 | 17,616 | 15,856 | 16,857 | 18,293 |

註：1.兒童係指未滿12歲者；少年係指12歲以上未滿18歲者。

2.資料來源：整理自交通部道安資訊查詢網資料。

表2　兒少運輸事故死亡人數占事故傷害情形

單位︰人、％

| 年度 項目 |  | 合計 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故傷害 |  | 728 | 190 | 184 | 185 | 169 |
| 運輸事故 |  | 380 | 97 | 96 | 105 | 82 |
|  | 占比 | 52.20 | 51.05 | 52.17 | 56.76 | 48.52 |

資料來源：整理自衛生福利部公告之108至111年度死因統計結果分析報告資料。

1.　為加強兒少行的安全防護，已推動各項道路交通安全防制作為，惟兒少發生交通事故死傷人數持續增加：交通部為改善道路交通安全，已辦理共13期院頒道路交通秩序與交通安全改進方案，研訂每年道路交通安全防制重點，期加速降低我國道路交通事故之傷亡率，包含加強道路交通安全教育，俾增進學生通學安全及兒童交通安全防護等。據內政部統計，我國兒少人口數自108年度之370萬2,207人，逐年遞減至112年度之340萬4,197人，且「兒童」及「少年」人口均呈減少趨勢，我國少子女化問題嚴重，除亟待提升生育率外，允應加強兒少安全之維護。依衛生福利部108至111年度死因統計結果分析報告載述，事故傷害連續4年為兒童非自然死亡之首要死亡原因，亦為少年死亡之首要死亡原因，其中運輸事故死亡人數計380人，占事故傷害死亡人數728人之52.20％（表2），又因機動車輛交通事故死亡人數338人，占運輸事故死亡人數之88.95％；且據交通部統計108至112年度兒少發生交通事故死傷人數，自108年度之2萬6,604人次，增加至112年度之3萬151人次，近5年度（108至112年度）合計兒少交通事故死傷人數高達13萬5,095人次（表3），政府歷年推動之交通安全防制作為，未能有效降低兒少交通事故死傷情形。另以當事者型態分析，108至112年度兒少交通事故死傷情形以「人－乘客」6萬7,413人次為最高，其次依序為「機車－普通重型」3萬3,955人次、「慢車－腳踏自行車」1萬6,162人次、「人－行人」8,694人次、「慢車－微型電動二輪車」6,620人次，除「機車－普通重型」外，其餘死傷人數均有增加情形，兒少使用交通運具或為乘客之交通事故死傷情形均多，經函請交通部查明兒少交通事故死傷情形增加之癥結原因，研擬有效之防制措施，以降低兒少發生交通事故，維護兒少交通安全。

2.　國內民眾外出運具以機車占比最高，部分民眾於機車後座加裝兒童座椅附載兒童，惟機車兒童座椅之規格及性能等尚乏明確規範：依道安規則第88條第1項第2款規定，小型輕型機車不得附載人員，重型及普通輕型機車在駕駛人後設有固定座位者，得附載1人。又依交通部統計處112年4月公布之「111年民眾日常使用運具狀況調查摘要分析」載述，111年我國民眾外出旅次使用之各類運輸工具，主運具市占率以機車（47.1％）為最高，顯示民眾日常多以機車作為主要交通運具。為提高兒童乘坐機車後座之安全性，部分家長於機車後座加裝兒童座椅，惟該座椅非屬經濟部標準檢驗局規範應施予檢驗之商品，且道安規則等公路運輸規範亦未有機車兒童座椅規格及性能等相關規定，市面販售之機車兒童座椅是否需經檢驗合格且具保護力等，尚無強制要求，無法確保兒童使用之安全性。復因國內機車兒童座椅尚乏明確規範，爰內政部警政署未統計機車附載兒童並加裝安全座椅發生交通事故死傷相關數據，交通部難以就事故態樣進行研析，據以提出有效之防制措施。另依處罰條例第31條第3項、道安規則第122條第2項及第4項規定，小型車附載幼童未依規定安置於安全椅者，處駕駛人1,500元以上3,000元以下罰鍰；有關小型車附載幼童安置方式、宣導及其他相關事項，係依小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法規定辦理；腳踏自行車或電動輔助自行車安裝合格兒童座椅之後座椅者，應使用符合中華民國國家標準CNS15978之自行車兒童座椅，並標示合格標章。經查國內車輛使用兒童座椅，汽車及部分慢車已訂有明確規範，惟機車兒童座椅尚乏相關規定，經函請交通部會同有關機關研謀善策，妥為蒐集分析機車附載兒童並加裝安全座椅發生交通事故死傷資料，以供決策制定之參據，並加強宣導機車附載兒童之風險性及應注意事項，研議訂定機車兒童座椅相關規範及研擬配套措施，俾保障兒童生命安全。

3.　公路局推動普通重型機車駕駛訓練計畫，建立機車駕駛人正確駕駛觀念及防禦能力，惟多數外籍人士未經駕訓班訓練即直接報名路考，且外籍人士發生交通事故死傷人數大幅增加：公路局為提供在臺外籍人士友善之用路環境，已推動相關交通安全防制措施，如：設置中英雙語交通標誌及提供公路法英譯本，期藉資訊透明化，提供外籍人士友善雙語環境，保障外籍人士權益。又鑑於近年機車事故死傷人數居高不下，公路局自108年起推動機車駕駛訓練制度補助計畫，期藉由鼓勵普通重型機車駕駛人參加駕駛訓練，培養遵守交通規則及正確駕駛習慣，養成防禦駕駛及責任駕駛之觀念，並針對有考照需求之年輕族群，包含外籍僑生，加強宣導及輔導媒合至適當駕訓班參加訓練，以提升外籍人士取得駕照後之行車安全。據公路局統計，外籍人士於駕訓班完成普通重型機車訓練並取得駕照者，自108年度之366人，逐年增加至112年度之1,516人，惟未經駕訓班訓練直接至監理機關報名路考者，自108年度之1萬3,752人，增加至112年度之2萬6,275人，仍屬多數。經分析近5年度（108至112年度）參與駕訓班訓練後機車駕照考照及格率為72.29％，較未經駕訓班訓練直接報考取得駕照及格率58.40％，高13.89個百分點，經駕訓班專業訓練者考取機車駕照之比率較高，有助建立外籍人士之正確駕駛觀念及提升防禦能力。復因108至112年度外籍人士未經駕訓班訓練即直接報名路考人數高達

表4　外籍人士在臺發生交通事故死傷情形

單位︰人、％

| 年度 項目 | 109 | 110 | 111 | 112 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 較108年度 增減情形 |
| 人數 | 6,591 | 7,680 | 10,232 | 12,021 | 5,808 |
| 增減率 （註1） | 6.08 | 16.52 | 33.23 | 17.48 | 93.48 （註2） |

註：1.109至112年度增減率係各該年度人數與前一年度人數之比較。

2.112年較108年增加率。

3.資料來源：整理自交通部道安資訊查詢網資料。

10萬5,570人，然參加機車駕訓人數僅7,146人，允宜加強研析報考機車駕照外籍人士所在區域及未參加駕訓班原因，強化相關宣導工作，以提升外籍人士參加機車駕訓意願。另據內政部統計，合法居留我國外籍人士，自108年度之78萬5,341人，增加至112年度之85萬1,932人，成長8.48％，惟交通部道安資訊查詢網統計，外籍人士發生交通事故死傷人數自108年度之6,213人，逐年增加至112年度之1萬2,021人，增加幅度達93.48％（表4），在臺居留外籍人士因交通事故死傷人數增幅遠超過居留人口成長幅度，政府歷年推動該等特定族群之交通安全防制作為，未能有效降低其交通事故死傷情形。經函請交通部研謀改善，以有效強化交通安全防制措施，提升外籍考照者參加駕訓班之意願，並就有機車考照及微型電動二輪車騎乘需求之潛在地區及群體，滾動檢討暨精進機車駕訓及微型電動二輪車安全騎乘觀念之宣傳方式，俾有效降低外籍人士交通事故死傷情形，保障外籍用路人行的安全。據復：公路局各區監理所將與地方政府合作，針對主要族群進行宣導，另持續深入社區及校園推廣，並主動媒合有考照需求之外籍人士（含外配、外籍僑生），積極鼓勵參加機車駕駛訓練。

#### （四）　交通部為提升道路交通安全，已精進汽車運輸業駕駛人之教育訓練機制，並逐步完善車輛檢驗制度，惟部分汽車運輸業尚未建立高違規駕駛人專案調訓機制，且大型車輛造成行車事故死傷情形嚴重，未依限辦理檢驗及因機件而發生交通事故車輛仍多，允宜檢討研謀改善。

依汽車運輸業管理規則（下稱運管規則）第19條第1項第6款規定，汽車運輸業除對所屬車輛、駕駛人及僱用之從業人員應負管理責任外，不得拒絕公路主管機關為安全管理所召集舉辦之訓練或講習。又依道路交通安全基本法第10條規定，中央政府為提升車輛安全性，應調和國際車輛安全法規，訂定車輛安全檢測基準，並完善車輛安全審驗及檢驗制度。為提升道路交通安全，交通部已精進汽車運輸業駕駛人之教育訓練機制，並逐步完善車輛檢驗制度。經查相關業務辦理情形，核有下列事項：

1.　公路局因應汽車運輸業發生交通事故情形頻繁，已針對貨運三業高違規駕駛人建立專案調訓機制，惟尚未建立其餘汽車運輸業高違規駕駛人相關交通安全教育訓練制度：依運管規則第2條第1項規定，汽車運輸業分為公路汽車客運業、巿區汽車客運業、遊覽車客運業、計程車客運業、小客車租賃業、小貨車租賃業、汽車貨運業、汽車路線貨運業及汽車貨櫃貨運業（最後3類合稱貨運三業）等9類。經運用內政部警政署（下稱警政署）提供110至112年度道路交通事故資料分析發現，9類汽車運輸業中，巿區汽車客運業、計程車客運業、小客車租賃業及汽車貨運業之交通事故情形嚴重，每年涉及交通事故件數均逾千件，且除公路汽車客運業及汽車路線貨運業外，其餘7類汽車運輸業之交通事故件數均逐年增加。另就公路局提供110至112年度道路交通違規資料分析發現，9類汽車運輸業中經主管機關依道路交通管理處罰條例（下稱處罰條例）第63條規定應予汽車駕駛人違規記點處罰者，以計程車客運業、小客車租賃業及汽車貨運業違規情形最為頻繁。警政署統計室108年1月28日發布「警政交通大數據串聯與應用－解開事故DNA關鍵密碼」一文指出，按違規次數觀察用路人肇事情形，隨著違規次數增加，肇事率亦增加，違規10次之肇事率係違規1次之7倍，20次以上更為違規1次者之12倍，顯示經常性違規較易發生交通事故。經查公路局為加強貨運三業業者暨其所屬駕駛人道路交通觀念，自112年8月起針對貨運三業，召回6個月內發生超重、超速、酒駕及危駕等交通違規項目達3次以上之重現性高違規駕駛人，每季實施專案調訓，據公路局統計資料顯示，自112年8月1日至113年3月18日止，已開設23班次、調訓627名駕駛人，惟迄未就其餘6類汽車運輸業之高違規駕駛人辦理相關交通安全教育訓練，不利就整體汽車運輸業交通事故及違規頻繁情形，施予全面性調訓制度。經函請交通部參考貨運三業重現性高之違規駕駛人實施調訓機制，研議就其他汽車運輸業之高風險違規駕駛人建立類此調訓制度，並督促業者加強自主管理作為，以降低交通事故發生率。據復：公路局已規劃遊覽車客運業6個月內發生闖紅燈、高速公路超速等交通違規達3次以上之駕駛人進行召回訓練，預計自113年8月起實施；至公路客運業、計程車客運業、小客車租賃業及小貨車租賃業等汽車運輸業，已透過業者實施行車安全教育訓練、參與警政機關辦理之教育訓練，並由公路局例行與不定期之查核，以強化汽車運輸業之管理作為。

2.　自用大貨車、營業大貨車及曳引車等大型車輛造成行車事故死傷情形嚴重，允宜研議參考營業大客車模式，強化汽車運輸業者辦理行車安全教育及建立肇事嚴重大型車種駕駛人回訓機制之可行性：據交通部統計，近5年度全國大型車涉入交通事故件數，自108年度之8,908件，增加至112年度之1萬37件，死傷人數亦自108年度之1萬747人，增加至112年度之1萬2,119人，整體事故件數及死傷人數呈上升趨勢，未見明顯改善。經就大型車涉入交通事故情形，按運具別分析，大貨車（含客貨兩用）涉入案件事故數連續5年居首位；復按自用及營業用別分析，其中自用大貨車（含客貨兩用）涉入案件事故數每年均達2千餘件，連續5年居首位且案件數呈增加趨勢；另營業大貨車及曳引車涉入案件事故數每年均逾千件，占比亦趨增加（表5），自用大貨車、營業大貨車及曳引車之交通事故風險持續上升。惟現行運管規則僅明定營業大客車業者辦理行車安全教育訓練之義務，及強制營業大客車駕駛人應接受定期訓練或職前講習，尚未針對營業大貨車及曳引車行駛道路之交通事故風險趨增，檢討運管規則相關規定，強化監管機制及駕駛人訓練，難以確保大型車輛安全營運及防止交通事故發生。經函請交通部研議參考營業大客車模式，檢討運管規則，強化相關汽車運輸業者辦理行車安全教育及建立肇事嚴重大型車種駕駛人回訓機制之可行性，積極研擬具體改善措施，以有效防制大型車交通事故之發生。據復：公路局已就營業車輛加強監理查核，並引導業者建立自主安全管考能力；

表5　全國大型車涉入交通事故情形－按運具及營業別分

單位：件、％

| 運具別 | 自用/營業用 | 108年度 |  |  | 109年度 |  |  | 110年度 |  |  | 111年度 |  |  | 112年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 件數 | 占比 | 排名 | 件數 | 占比 | 排名 | 件數 | 占比 | 排名 | 件數 | 占比 | 排名 | 件數 | 占比 | 排名 |
| 合計 |  | 8,908 | 100.00 |  | 9,421 | 100.00 |  | 9,399 | 100.00 |  | 9,340 | 100.00 |  | 10,037 | 100.00 |  |
| 大貨車（含客貨兩用） | 自用 | 2,553 | 28.66 | 1 | 2,767 | 29.37 | 1 | 2,920 | 31.07 | 1 | 2,730 | 29.23 | 1 | 2,933 | 29.22 | 1 |
| 大貨車（含客貨兩用） | 營業用 | 1,496 | 16.79 | 2 | 1,572 | 16.69 | 2 | 1,736 | 18.47 | 2 | 1,732 | 18.54 | 2 | 1,754 | 17.48 | 2 |
| 大客車－民營公車 | 營業用 | 1,278 | 14.35 | 3 | 1,381 | 14.66 | 3 | 1,191 | 12.67 | 4 | 1,194 | 12.78 | 4 | 1,405 | 14.00 | 3 |
| 曳引車 | 營業用 | 1,136 | 12.75 | 4 | 1,202 | 12.76 | 4 | 1,336 | 14.21 | 3 | 1,363 | 14.59 | 3 | 1,357 | 13.52 | 4 |
| 大客車－民營客運 | 營業用 | 784 | 8.80 | 5 | 894 | 9.49 | 5 | 721 | 7.67 | 5 | 708 | 7.58 | 5 | 806 | 8.03 | 5 |
| 大客車－遊覽車 | 營業用 | 650 | 7.30 | 6 | 518 | 5.50 | 6 | 434 | 4.62 | 6 | 550 | 5.89 | 6 | 637 | 6.35 | 6 |
| 曳引車 | 自用 | 230 | 2.58 | 7 | 239 | 2.54 | 9 | 286 | 3.04 | 7 | 285 | 3.05 | 7 | 315 | 3.14 | 7 |
| 半聯結車 | 營業用 | 220 | 2.47 | 8 | 244 | 2.59 | 7 | 260 | 2.77 | 8 | 251 | 2.69 | 8 | 247 | 2.46 | 8 |
| 大客車－公營公車 | 營業用 | 216 | 2.42 | 9 | 244 | 2.59 | 7 | 211 | 2.24 | 9 | 172 | 1.84 | 9 | 217 | 2.16 | 9 |
| 大客車－公營客運 | 營業用 | 122 | 1.37 | 10 | 123 | 1.31 | 10 | 69 | 0.73 | 11 | 90 | 0.96 | 11 | 119 | 1.19 | 10 |
| 全聯結車 | 營業用 | 105 | 1.18 | 11 | 102 | 1.08 | 11 | 125 | 1.33 | 10 | 112 | 1.20 | 10 | 102 | 1.02 | 11 |
| 大客車－自用大客車 | 自用 | 80 | 0.90 | 12 | 77 | 0.82 | 12 | 61 | 0.65 | 12 | 75 | 0.80 | 12 | 81 | 0.81 | 12 |
| 半聯結車 | 自用 | 27 | 0.30 | 13 | 44 | 0.47 | 13 | 26 | 0.28 | 13 | 48 | 0.51 | 13 | 44 | 0.44 | 13 |
| 全聯結車 | 自用 | 11 | 0.12 | 14 | 14 | 0.15 | 14 | 23 | 0.24 | 14 | 30 | 0.32 | 14 | 20 | 0.20 | 14 |

資料來源：整理自交通部道安資訊查詢網資料。

另研議針對自用車輛辦理調訓機制。

#### 3.　為提升車輛安全性，已逐步精進車輛檢驗機制，惟近3年度未依限辦理檢驗及因機件因素而發生交通事故車輛仍多：道路交通安全基本法第10條規定，中央政府為提升車輛安全性，應調和國際車輛安全法規，訂定車輛安全檢測基準，並完善車輛安全審驗及檢驗制度。依道路交通安全規則第35條及第44條規定，汽車檢驗分為申請牌照檢驗、定期檢驗及臨時檢驗3種，並按車種、車齡等律定每年定期檢驗頻率。又處罰條例第17條規定，汽車不依限期參加定期檢驗或臨時檢驗者，處汽車所有人900元以上1,800元以下罰鍰；逾期1個月以上者並吊扣其牌照，至檢驗合格後發還，逾期6個月以上者，註銷其牌照。經查行政院於113年2月核定國家道路交通安全綱要計畫（113至116年），已將「車輛檢驗機制尚待健全與落實」列為我國道安重點課題之一，並由交通部辦理「精進檢驗制度計畫」及「確保車輛安全性制度」等2項行動方案，以提升車輛使用安全。經運用公路局及警政署提供之110至112年度交通違規及A1、A2類交通事故資料分析發現，未依限辦理車輛檢驗並經主管機關依處罰條例第17條規定處罰者，分別計72萬7,812輛次（55萬9,724輛）、55萬9,987輛次（53萬1,804輛）及51萬7,605輛次（49萬1,172輛），其中未依限參加檢驗逾6個月以上者，分別為53輛、84輛及61輛，車輛數仍多；另分析交通事故個別肇因屬機件因素者，110至112年度分別計1,152件（1,165輛次）、1,161件（1,191輛次）及1,325件（1,344輛次），每年因機件原因發生交通事故均逾千件，亦呈逐年增加趨勢。交通部雖已持續精進車輛檢驗制度，惟近3年度未依限辦理檢驗及因機件因素而發生交通事故車輛仍多，經函請交通部檢討研謀善策，並加強宣導，俾利車主確依規定辦理車輛檢驗，以提升行車安全。據復：公路局已透過多元管道通知車主應於期限內驗車，車輛到檢率已逐年上升，將持續透過監理服務APP、簡訊、電子郵件及明信片等宣導方式，提高車輛到檢率，確保行車安全。

#### （五）　駕駛人啟用輔助駕駛系統之交通安全風險趨增，警察機關就涉及危險駕駛行為依處罰條例舉發，惟道路交通安全管理機制有待強化，又未正視啟用輔助駕駛系統車輛事故之影響性，完備考訓制度，系統功能資訊透明度亦有待提升，允宜研謀改善，以逐步完備輔助駕駛車輛道路交通管理制度及精進交通事故防制作為。

表6　國道施工車輛或緩撞車遭撞事故件數及死傷人數

單位：件、％、人

| 年度 | 總件數 | 配備輔助駕駛 系統車輛 |  | 開啟輔助駕駛 系統車輛 |  | 非施工人員 |  | 施工人員 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 件數 | 占總件數 比率 | 件數 | 占配備輔助駕駛 系統車輛比率 | 死亡 人數 | 受傷 人數 | 死亡 人數 | 受傷 人數 |
| 合計 | 356 | 181 | 50.84 | 95 | 52.49 | 2 | 135 | 5 | 23 |
| 110 | 79 | 36 | 45.57 | 6 | 16.67 | 1 | 39 | － | 10 |
| 111 | 114 | 47 | 41.23 | 26 | 55.32 | － | 45 | 3 | 3 |
| 112 | 128 | 80 | 62.50 | 53 | 66.25 | － | 41 | 2 | 5 |
| 113 （1－4月） | 35 | 18 | 51.43 | 10 | 55.56 | 1 | 10 | － | 5 |

註：1.資料時點：113年4月30日。

2.資料來源：整理自高公局提供資料。

據高速公路局（下稱高公局）統計，110至112年度國道施工車輛或緩撞車遭撞事故件數分別為79件、114件及128件，其中遭配備輔助駕駛系統車輛追撞者分別為36件、47件及80件，占事故總件數比率分別為45.57％、41.23％及62.50％，又前揭車輛有開啟輔助駕駛系統者分別為6件、26件及53件，占配備輔助駕駛系統車輛比率分別為16.67％、55.32％及66.25％，開啟輔助駕駛系統車輛肇事件數及占比均呈逐年增加趨勢，且統計期間造成149人死傷。另113年度截至4月底止，國道施工車輛或緩撞車遭撞事故件數計發生35件，其中遭配備輔助駕駛系統車輛追撞者為18件，占事故總件數逾5成，有開啟輔助駕駛系統者為10件，並造成16人死傷（表6），顯示駕駛人啟用輔助駕駛系統行駛道路之交通安全風險明顯趨增。經查自動輔助駕駛系統車輛道路交通安全管理及配套措施執行情形，核有下列事項：

圖2　新式「道路交通事故調查報告表」初步分析研判索引表

資料來源：整理自交通部提供資料。

圖2　新式「道路交通事故調查報告表」初步分析研判索引表

資料來源：整理自交通部提供資料。

1.　駕駛人啟用輔助駕駛系統之交通安全風險趨增，允宜督促就其道路交通事故發生及違規態樣，強化交通安全管理機制，並研議強制車廠安裝事故資料紀錄器（EDR）之可行性，以利掌握配備輔助駕駛系統車輛發生道路交通事故實況：依道路交通管理處罰條例（下稱處罰條例）第43條規定，民眾使用輔助駕駛系統行駛道路，若涉及危險駕駛行為，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，及吊扣該汽車牌照6個月，經受吊扣牌照之汽車再次提供為前揭行為者，沒入該汽車；汽車駕駛人因違反該條例第43條第1項規定而肇事者，吊銷其駕駛執照，並得依該條例第24條第1項規定令違規之汽車駕駛人接受道路交通安全講習。經查自動輔助駕駛系統車輛道路交通安全管理情形，核有：（1）內政部警政署（下稱警政署）為明確掌握案件發生狀況、肇事因素及違規行為與後續統計資料分析運用，自112年7月起採用新式「道路交通事故調查報告表」，將「使用車輛自動駕駛或先進駕駛輔助系統設備（裝置）不符規定」納為道路交通事故肇因初步分析研判選項（圖2），惟針對「不符規定」1節所涵括之規定範疇及裁量標準，缺乏法律明確定義。經運用警政署A1、A2類道路交通事故資料及公路局第3代公路監理資訊系統（M3）交通違規紀錄，分析道路交通事故初步分析研判肇因與輔助駕駛系統啟用有關者，及其後續交通違規舉發情形，發現新式「道路交通事故調查報告表」採用後半年間（112年7月1日至12月31日），肇因初步分析研判為「使用車輛自動駕駛或先進駕駛輔助系統設備（裝置）不符規定」之道路交通事故計有41件，均未依處罰條例第43條規定舉發及處罰，且上開41件道路交通事故查無舉發紀錄者計有35件，另依他項規定舉發之6件交通違規紀錄，與道路交通事故資料所列肇事原因難以連結，恐不利明確掌握與輔助駕駛系統啟用直接相關之交通事故發生狀況、實際肇因及違規行為，影響道路交通事故統計資料分析運用品質，暨後續交通事故防制及違規執法之成效；（2）經查事故資料紀錄器（Event data recorder, EDR）有助瞭解事故發生當時汽車駕駛人之應變行為、車輛實際行駛方向及輔助駕駛系統啟用情形，釐清肇事原因及責任歸屬，惟我國僅針對總聯結重量及總重量在20公噸以上之新登檢領照汽車，明定應裝設具有連續記錄汽車瞬間行駛速率及行車時間功能之行車紀錄器（或稱數位大餅），行車事故鑑定單位及檢警機關如欲運用EDR事故資料數據進行該等車輛以外之行車事故調查，因缺乏資料提供之法源依據，僅能就A1類事故之刑事案件要求車廠配合提供數據及判讀結果，不利道路交通事故資料之蒐集及分析研判肇事責任之精確度。鑑於駕駛人啟用輔助駕駛系統之交通安全風險明顯趨增，道路交通安全管理機制有待強化，復為行車事故鑑定單位及警察機關於辦理事故調查時，取得輔助駕駛系統啟用情形之關鍵數據，經函請行政院督促交通部會同內政部檢討改善。據復：為利瞭解道路交通事故肇因，交通部已調和導入UNECE R160（事件資料紀錄器法規），並於113年5月10日進行預告，針對車輛可記錄事故發生前及當下感測之參數，用於進行事故分析及車輛設計改善，國內新型式及各型式車輛分別規劃自116年及118年起實施；另涉及EDR判讀及第三方專業單位鑑定等配套作業，交通部將持續邀集相關單位共同研議。

2.　駕駛人未諳輔助駕駛系統功能及啟用限制，致道路交通事故頻傳，允宜督促正視自駕車事故之影響性，研議將輔助駕駛系統安全教育納入駕照之考訓範疇，並督促業者強化購（租）車之教育宣導及車主手冊之透明度暨正確性，以確保民眾安全使用輔助駕駛系統：經查主動式車距調節巡航（Adaptive Cruise Control）或車道維持輔助（Lane Keeping Assistance）等輔助駕駛系統功能，存有各廠牌命名不一，易使消費者混淆情形，且因系統作動速域及性能，依廠牌、車型及年式各有不同，能否跟車到停，或停下後能否繼續配合前車再次自動加速前行（Stop & Go），及相關操作限制亦有差異性，惟駕駛人購（租）車多仰賴業者口授或網路搜尋教學影片，獲取相關駕駛資訊；又部分車廠未於官方網站公告車主手冊，或電子型錄與車主手冊未敘明輔助駕駛功能及操作方式，甚有二者內容不一致情形，不利消費者充分瞭解輔助駕駛系統之性能及使用限制，致駕駛人未諳各項輔助駕駛系統功能之啟用時機，頻傳系統誤（濫）用而發生交通違規或車禍傷亡事件（表7）。復查韓國為增進駕駛人對自動輔助駕駛汽車之充分瞭解，已規劃於2024

表7　媒體報導有關誤（濫）用輔助駕駛系統致發生交通違規或道路交通事故情形

| 報導日期 | 報導內容摘述 |
| --- | --- |
| 112.1.16 | 民眾於國道1號北向65公里處，發現1名駕駛開啟自動輔助駕駛後，直接呼呼大睡。 |
| 112.4.11 | 民眾於國道5號南向8.6公里路段，發現○○廠牌汽車正副駕駛熟睡，未握方向盤。 |
| 112.8.31 | 內政部警政署國道公路警察局於網路公開危險駕駛照片並附上罰單截圖，照片中駕駛拿著書專心閱讀，雙手離開方向盤，完全交由輔助駕駛行駛，無視周圍情況。 |
| 112.10.30 | 國道3號通霄交流道附近，發生轎車開啟駕駛輔助系統，撞上施工單位緩撞車及擦撞大貨車。 |
| 112.11.21 | 國道1號南下143公里銅鑼路段發生施工緩撞車事故，1輛自小客車因開啟輔助駕駛功能未注意車前動態，擦撞內側車道施工單位之緩撞車。 |
| 112.11.27 | 台72線19.4公里銅鑼鄉西向外側車道，發生轎車撞擊橋梁維修工程緩撞車，警方初步調查轎車開啟輔助駕駛，駕駛人因撿手機未注意前方路況，致發生事故。 |
| 113.1.25 | 國道5號南向37公里處，1輛休旅車疑開啟自動輔助駕駛功能，撞擊內側施工之高公局委外緩撞車，造成車流回堵。 |
| 113.3.13 | 國道1號南向103.7公里新竹寶山路段，發生自小客車開啟輔助駕駛系統，高速追撞於分隔島執行割草作業之工程緩撞車。 |
| 113.4.22 | 休旅車行經國道3號北向135.7公里後龍路段內側車道，未煞車直接撞擊前方警戒之施工緩撞車。 |
| 113.5.23 | 國道1號北向199.6公里彰化路段，民眾開啟輔助駕駛系統追撞高公局外包緩撞車，致車頭嚴重受損。 |

註：1.資料期間：112年1月1日至113年5月24日。

2.資料來源：整理自網路新聞內容資料。

年將自動輔助駕駛汽車安全教育納入駕照考訓範疇，惟我國尚未正視駕駛人啟用輔助駕駛系統，據以檢討現行駕照考訓制度及內容，不利確保駕駛人正確瞭解輔助駕駛系統功能，及建立安全操作之駕駛觀念。鑑於輔助駕駛車輛已漸趨普及，駕駛人未諳輔助系統功能及啟用限制，衍生道路交通事故頻傳，經函請行政院督促交通部研謀改善。據復：交通部為強化車輛搭載先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance Systems）使用安全，已要求業者於車主手冊載明系統安全操作說明、加強銷售人員訓練與交車宣導，及將車輛警示標語等資訊納入車輛安全審驗管理制度，俾督促業者落實社會責任，提升消費者正確使用觀念。

#### （六）　汽車自動化駕駛為全球路面交通之發展趨勢，惟自動輔助駕駛系統及分級標準尚無明確法律定義，車輛安全審驗及道路行駛缺乏具體規範，試驗場域條件亦待研酌國內交通實境，允宜研謀改善，俾確保行車安全。

汽車自動化駕駛為未來路面交通之發展趨勢，相關應用技術更為世界各國積極發展之前瞻科技項目，國際汽車工程師學會（Society of Automotive Engineers International, SAE International）已於2021年明定自駕車（或稱自動輔助駕駛系統車輛）之分級標準（表8）。聯合國歐洲經濟委員會（the United Nations Economic Commission for Europe, UNECE）世界車輛法規協調論壇（World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations, Working Party 29, WP.29）亦於2021年發布第157號條例（UNECE R157），針對自動車道維持系統（Automated Lane Keeping System, ALKS）制定一致性規範，作為開發有條件自動化駕駛（L3）等級車輛之汽車製造商及技術供應商可依循之法規，確保自駕車之安全及性能可達一定標準。經查我國於自動輔助駕駛系統車輛安全管理與配套措施執行情形，核有下列事項：

表8　SAE International汽車自動化駕駛之分級標準

| 等級 | 類別 | 功能示例 |
| --- | --- | --- |
| 駕駛人實施全部或部分駕駛任務 |  |  |
| L0 | 無自動化駕駛 （No Driving Automation） | 主動煞停系統（Automatic Emergency Braking） 盲點警示系統（Blind Spot Warning） 車道偏離警示（Lane Departure Warning） |
| L1 | 輔助駕駛 （Driver Assistance） | 車道置中（Lane Centering） 主動式車距調節巡航（Adaptive Cruise Control, ACC） |
| L2 | 部分自動化駕駛 （Partial Driving Automation） | 車道置中及主動式車距調節巡航（ACC）同時實施 |
| 自駕系統實施全部駕駛任務 |  |  |
| L3 | 有條件自動化駕駛 （Conditional Driving Automation） | 塞車駕駛（Traffic Jam Chauffeurs），又稱ALKS |
| L4 | 高度自動化駕駛 （High Driving Automation） | 無人計程車（local driverless taxi） 踏板/方向盤可以安裝也可以不安裝（pedals/steering wheel may or may not be installed） |
| L5 | 完全自動化駕駛 （Full Driving Automation） | 與L4相同，自駕功能可在任何情況下啟用 |

資料來源：整理自SAE International所訂J3016標準暨該學會網站資料。

1.　自動輔助駕駛系統及分級標準尚無明確法律定義，車輛安全審驗及道路行駛亦缺乏具體規範，致自動輔助駕駛系統遭民眾濫用或誤用，潛藏道路交通安全風險：政府為推動自駕車技術研究發展與應用，於107年間制定公布無人載具科技創新實驗條例，經濟部嗣依該條例規定於108年間訂定無人載具科技創新實驗管理辦法等4個子法，迄113年5月24日止，核准「無人載具科技創新實驗計畫」計16案；交通部亦於107年間新增道路交通安全規則（下稱道安規則）第20條第3項規定，明訂汽車研究機構等單位因研究、測試業務而有試行有條件自動化（L3）、高度自動化（L4）及完全自動化（L5）等自助駕駛車輛之需求，得依規定申領試車牌照及行駛。據公路局統計，112年度小客車新車領牌數計41萬餘輛，該等新車款於市面販售，多已將主動式車距調節巡航（ACC）、車道維持輔助（Lane Keeping Assistance, LKA）等先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance Systems）及車道置中功能列為標準配備，可單獨或共同進行系統作動，相當於SAE International自動化駕駛分級標準所定之輔助駕駛（L1）、部分自動化駕駛（L2）等級，半自動駕駛之小客車於我國消費市場已逐漸普及與商業化。另據美國知名車輛評測機構消費者報告（Consumer Reports）調查結果指出，配備ACC車輛之車主僅有49％理解其功能操作原理，又ACC及LKA等功能存有各廠牌命名不一，消費者容易混淆，且車主普遍不瞭解確切之系統功能及性能差異，或賦予其過高期待等現象。惟政府尚未考量全自動駕駛車輛正式商業化量產前，道路交通須面臨半自動駕駛車輛上路之過渡時期，歷年政策推行或法規研訂，多聚焦於有條件自動化（L3）、高度自動化（L4）及完全自動化（L5）駕駛車輛，因我國對於自動輔助駕駛系統車輛及分級標準仍乏明確法律定義，車輛安全審驗及道路行駛亦無具體規範，致配備各式輔助程度不一之車輛，迭經媒體報導遭民眾濫用或誤用，發生道路交通事故，造成人員傷亡及財物損失。鑑於半自動駕駛車輛於消費市場普及已為趨勢，經函請行政院督促交通部協同經濟部研謀改善。據復：為強化輔助駕駛系統使用安全，已要求車廠善盡責任讓駕駛人獲悉系統功能及應注意事項，俾利消費者瞭解車輛搭載之系統能力。又因應國內有條件自動化駕駛（L3）以上車輛商轉落地應用需求，已就現行使用輔助駕駛及未來自駕車行駛上路之車輛技術安全法規，及道路交通安全法令等，展開研究及法規調適管理，預計113年底完成相關草案。

2.　自駕車試驗場域之興建與營運，為我國自駕車產業發展之重要節點，允宜督促綜合考量交通實境條件及落地應用可行性，妥為完善自駕車試驗場域，俾營造適宜之自駕車技術研發環境：交通部推動智慧運輸系統發展建設計畫，協助無人載具科技創新實驗條例擬定與推動，透過跨部會合作，積極推動自駕巴士於國內道路環境驗證測試。查國家科學及技術委員會（下稱國科會）為加速扶持國內自駕車產業發展，推動「綠能科技產業推動方案－建構沙崙綠能科學城」及「前瞻基礎建設計畫－科學城低碳智慧環境基礎建置」等計畫，107年底於臺南市沙崙成立「臺灣智駕測試實驗室」，設置有十字路口及行人穿越道等13種模擬國內實質交通環境之封閉式測試場域，供自駕車低速測試及展示運行。經分析國內外自駕車主要測試場域模擬情境等環境條件，發現「臺灣智駕測試實驗室」之一般測試車速僅供低速（0～30km/h）行駛，與道安規則第93條規定無速限標誌或標線道路之行車時速上限50公里顯有落差，且相較國際主要自駕車測試場域一般測試車速較低，亦未研酌考量國內輔助駕駛系統常啟用於國道高速路段行駛之需求，都會區市區道路常設公車專用道之交通環境，及我國混合車流之交通常態、偏鄉山路蜿蜒且高低起伏不一之地理環境，建置相當情境之測試場域，不利我國自駕科技研發成果落地應用之驗證與測試。鑑於自駕車試驗場域之興建與營運，為我國自駕車產業發展之重要節點，經函請行政院督促交通部協同經濟部、國科會綜合考量交通實境條件及自駕車落地應用可行性，妥為完善自駕車試驗場域。據復：各部會已因應自駕車產業及技術發展，逐步建置國內試驗場域，其中經濟部自108年起陸續於財團法人車輛研究測試中心建置智慧座艙、多合一動力驅控系統，及自駕車之天候環境、高架橋等測試驗證能量，以加速自駕車產業發展及實現創新運行；交通部亦將視未來自動駕駛法規推動導入期程，適時協助完善國內相關檢測能量，以確保法規要求均能於場域內進行測試及驗證。

3.　資通安全為維持自駕車安全運行之重要關鍵，允宜督促積極調和聯合國汽車網路安全法規及國際車輛資訊安全標準，並研擬因資安事件致載具失能之預防機制及因應對策，俾確保車載系統之資安防禦韌性：隨著人工智慧及聯網車輛技術發展，半自動及自動駕駛車輛相應之資安風險亦趨增加。據世界經濟論壇（World Economic Forum）發布「2024年全球風險報告」（Global Risks Report 2024）指出，未來2年及未來10年之全球十大風險，「網路不安全（Cyber insecurity）」分別排名第4名及第8名，且與「人工智慧的不良影響（Adverse outcomes of AI technologies）」具密切關聯。以色列新創汽車網路安全公司Upstream Security發布「2024年全球汽車網路安全報告」（2024 Global Automotive Cybersecurity Report）指出，全球2023年明網（Clear Web）公開揭露與汽車及智慧移動相關之網路安全事件計295起，較2019年增加逾5成，其中95％為遠端攻擊，64％係由黑帽駭客發動攻擊，且網路攻擊媒介多元，任何連接點均有可能受到駭客攻擊。查UNECE世界車輛法規協調論壇（WP.29）鑑於資訊安全及車輛未經授權入侵風險遽增，已針對網路安全管理系統、軟體更新管理系統、保護機動車輛遭未經授權使用及車輛警報系統等，於2021年3月及10月發布UNECE R155、R156、R161及R163等車輛認證之一致性規定，歐盟、日本等國家皆已逐步導入，惟我國迄113年4月仍未完成相關車輛檢測基準之法規調適作業，不利確保車載系統之資安韌性，恐成道路交通管理之隱憂。鑑於資通安全為維持自駕車安全運行之重要關鍵，經函請行政院督促交通部研謀改善。據復：交通部為確保未來自駕車運行之網路安全，已調和導入UNECE R155及R156，完善車輛安全檢測基準規範，並於113年5月10日進行預告，國內新型式及各型式車輛分別規劃自117年及119年起實施，俾確保車輛資安韌性。

#### （七）　交通部補助地方政府辦理自駕車實驗測試計畫，以期運用自動駕駛及智慧車輛等技術，促進交通運輸領域之創新，惟缺乏整體性推動方案，且相關法規尚未配合自駕車發展通盤檢討修正等，肇致推動多年，仍無法促成自駕車之創新應用落地，允宜研謀改善。

交通部為期運用自動駕駛及智慧車輛等技術，促進交通運輸領域之創新，並聚焦公共運輸為優先推動之政策方向，以智慧運輸系統（Intelligent Transportation System, ITS）發展建設計畫（106至109年）（下稱ITS第1期計畫）項下「自動駕駛車輛示範計畫」核定經費1億2,000萬元、智慧運輸系統發展建設計畫（110至113年）（下稱ITS第2期計畫）項下「5G智慧交通實驗場域創新應用計畫」核定經費3億7,500萬元及「智慧運輸資訊安全防護計畫」核定經費1億1,000萬元，補助地方政府辦理自駕車相關實驗測試計畫，與委託廠商辦理國內自駕車法規調適等研究計畫。經查上開有關自駕車之補助及委辦計畫執行情形，核有下列事項：

| 1. 補助地方政府辦理自駕車相關實驗測試計畫，期促進交通運輸領域之創新，惟缺乏整體性推動方案，於政府資源有限情形下，分散補助實驗測試結果，尚未完整建構自駕車上路周全運行模式，且未持續追蹤檢討地方政府所提研究結論與建議之辦理情形，肇致計畫推動多年，仍無法促成自駕車之創新應用落地：交通部為期運用自動駕駛及智慧車輛等技術，聚焦公共運輸為優先推動之政策方向，以ITS第1期及第2期計畫經費補助地方政府辦理自駕巴士相關實驗測試計畫。舉如：新北市政府辦理「新北市自動駕駛電動巴士系統測試計畫」及「淡海智駕電動巴士環線多車服務測試運行計畫」；臺中市政府辦理「臺中水湳場域自駕巴士虛實整合載客運行測試計畫」；臺南市政府辦理「臺南市自動駕駛公車智慧基礎設施建置計畫」；新竹縣政府辦理「V2X技術與應用強化新竹縣自駕車運行路線計畫」（表9），惟交通部研擬ITS各期計畫時，缺乏整體性推動方案，於政府資源有限情形下，分散補助地方政府實驗測試結果，雖於計畫執行期間分別達成自駕車運行里程6,768公里、3,472公里、250公里、1,512公里、2,818公里，然後續多有待賡續研究事項，未能完整建構出自駕車上路周全運行模式。又各案實驗測試結果，該等地方政府於成果報告分別提出導入駕駛人生理狀態監視（Driver Monitoring System），主動偵測及告警並回饋監控中心，與導入車道偏離警示系統（Lane Departure Warning System），偵測環境外之預警資料予駕駛及中心人員供提早應變；全臺智駕車輛少且高頻率使用，較難找到替代備品，建議健全車輛整備環境，提供完善空間使車輛得以進行全面檢測、保養及維修；考量自駕巴士行駛速率，運行路線建議選擇於專用車道或雙車道以上道路，避免影響其他車輛之行駛效率；配合自駕車行駛特性，自駕巴士車隊行經路口時，需檢討設計號誌時制計畫，避免後車無法持續進行跟車行為；未來自駕巴士若成為新型態運具，需將現有法規進行檢討，並彙集相關產、官、學人士進行重新立法或排除；現階段法規規定，自駕巴士車上仍需配有 表9 交通部補助地方政府辦理自駕車相關實驗測試計畫案例 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受補助政府 | 計畫名稱 | 核定 經費 | 計畫內容摘要 |
| 新北市 | 新北市自動駕駛電動巴士系統測試計畫 | 50,000 | 於淡海新市鎮陸續布建路側及環境監測基礎設施，蒐集智駕電動巴士測試期間人、車、路等相關數據資料。 |
|  | 淡海智駕電動巴士環線多車服務測試運行計畫 | 72,619 | 導入雙路線雙車輛之多車營運模式，驗證國產車輛搭載自駕系統之可行性。 |
| 臺中市 | 臺中水湳場域自駕巴士虛實整合載客運行測試計畫 | 15,600 | 推動自駕巴士於半開放場域內試運行，並結合虛擬數位場域，使自駕車預先學習臺灣道路交通環境。 |
| 臺南市 | 臺南市自動駕駛公車智慧基礎設施建置計畫 | 23,600 | 於車載感測器存在之盲點區域，增設路側設備協助偵測車流資訊，並連接路口號誌控制器，讀取即時號誌資訊，提供前方路口狀態供自駕車行車判斷。 |
| 新竹縣 | V2X技術與應用強化新竹縣自駕車運行路線計畫 | 6,000 | 透過車聯網（V2X）技術與應用智慧路口防撞系統、智慧號誌時相推播系統與智慧候車站牌系統，強化自駕車運行路線之安全與便捷性。 |
| 註：1.資料截止日：112年12月31日。 2.資料來源：整理自交通部及各該地方政府提供資料。 |  |  |  |

司機人員，營運成本並未減少，且增加車輛改裝、系統調校測試、虛擬模擬、交維、路側設備與雲端管理等成本，建議政府針對開發與營運階段建立補貼機制，以吸引業者願意持續投入等結論與建議，並將研究成果函送交通部，惟該部並未持續追蹤檢討辦理情形，均肇致ITS計畫推動多年，仍無法促成自駕車之創新應用落地，經函請交通部研謀改善。據復：國內外自駕車大多處於技術發展試驗階段，仍待跨越量產化與實務環境需求等技術門檻，該部透過補助地方政府建置自駕車試運行所需之路側設備，並研訂自駕公車實驗運行安全指引，期引導自駕公車發展技術落地，藉由相關實驗推動經驗，作為日後自駕車輛技術成熟後上路運行管理之參考。

2.　我國自駕車相關規範推動進程與世界各國發展存有差距，無人載具科技創新實驗條例施行5年以來，尚停留於實驗測試階段，無法讓自駕車合法上路，且路權優先順序、車聯網等議題尚未訂定專屬規範，公路法等規定亦待配合自駕車發展進行通盤檢討修正：全球都市化趨勢帶來人車流動之挑戰，5G基礎設施布建及物聯網技術日趨成熟，已成為智慧運輸發展之主要驅動力，世界各國尤其重視車聯網與自駕車之應用。隨自動化時代來臨，各國政府從早期制定道路測試規範，逐步轉變為探討以實務需求與商業營運為核心之汽車監管制度，不再侷限於整車技術領域，更著手討論如保險理賠、道德倫理及事故調查等配套措施。舉如：美國眾議院於2017年9月通過「自駕車法案」，除放寬自駕車數量外，並明文排除適用傳統汽車規定（如需具備方向盤與油門踏板等），及規定對消費者有告知義務、自駕車安全標準等；德國於2017年5月修正「道路交通法」，對L3級自駕車提出詳盡規範，包含駕駛人有義務於特定時機重新接管、提高事故賠償上限、釐清車廠與駕駛人之責任歸屬、自駕車需裝設黑盒子等，嗣於2017年8月提出15條「自駕車道德準則」，明確指出人類生命安全優先於動物及財產保護，並於2022年5月28日通過立法，允許L4級自駕車於公共道路行駛；日本於2014年成立SIP－adus自動駕駛系統計畫與促進委員會，2017年6月發布「遠程自動駕駛系統道路測試許可處理基準」，允許自駕車於真正無人駕駛狀態下進行道路測試，2018年頒布「自動駕駛制度整備大綱」、「自動駕駛汽車安全技術指南」等，目的均為建立相關規範，日本已實現L3級自駕車技術，並修正「道路交通法」，於2023年4月1日開始生效施行，有條件開放L4級自動駕駛。我國考量自動駕駛技術已成為世界各國之發展重點，國內對於自駕車尚無周延管理規定，相關規範推動進程與前述世界各國發展存有差距，爰政府於107年12月19日制定公布無人載具科技創新實驗條例，自108年6月1日起施行，結合監理沙盒及人工智慧建置臺灣無人載具產業發展環境。惟上開實驗條例施行5年以來，尚停留於實驗測試階段，無法讓自駕車合法上路，且除與自駕車有關議題如路權優先順序、肇事權責歸屬、道路基礎設施、車聯網、網路安全等，尚未訂定專屬規範外，公路法第63條第1項汽車安全檢測、道路交通管理處罰條例第62條第1項及第4項汽車駕駛人肇事處罰、道路交通安全規則第50條第1項駕駛執照取得與第83條之1第1項第1款動力機械需裝設方向盤始能申請登記領用牌證等規定，亦待配合自駕車發展進行通盤檢討修正，經函請交通部研謀改善。據復：已邀集自駕車領域學者專家籌組設置「自動駕駛車輛發展策略委員會」，聚焦以公共運輸為優先推動政策方向，刻正銜接國際規範研訂自駕公車實驗運行安全指引作業，並辦理自駕車法規調適委託研究計畫，未來可具體引導國內自駕公車之發展。

#### （八）　交通部補助地方政府辦理運輸走廊壅塞改善計畫及建置核心路網數位基礎設施，以改善銜接高、快速道路及都會區主要幹道之交通壅塞問題，惟辦理過程缺乏跨區域整合協控機制及相關配套措施，建置之數位設施（備）未與智慧交控中心連線或損壞久未修復等，允宜研謀改善。

國內高、快速道路路網及都會區主要幹道已大致完成，惟因私人運具持有與使用率高，加上交通需求之時空集中性強，及假日觀光旅遊需求持續增加，導致許多路段在上、下午尖峰時段及例假日發生嚴重之重現性交通壅塞問題，不僅造成旅運者旅行時間浪費，亦導致不必要之能源消耗與污染排放。為改善前述交通壅塞問題，交通部於智慧運輸系統發展建設計畫（106至109年）（下稱ITS第1期計畫）項下「運輸走廊壅塞改善計畫」工作項目，編列經費9億797萬元，及智慧運輸系統發展建設計畫（110至113年）（下稱ITS第2期計畫）項下「國家交通核心路網數位基礎建置」工作項目，編列經費19億5,500萬元，補助地方政府導入多元交通資訊感測設備，提升道路交通資訊覆蓋率，及建置或提升交通控制中心（下稱交控中心）設備與跨域跨機關合作協同管理機制等。經查執行情形，核有下列事項：

1.　補助地方政府辦理交通協控相關計畫，以改善不同機關掌管交通控制系統運作交界處之交通壅塞問題，惟辦理過程受協控單位未建置相同設備相互配合，缺乏跨機關間資料交換格式、跨區域整合協控機制等，且各機關間仍以電話或即時通訊軟體等方式聯繫，致未能有效改善執行效率與效果：我國許多交通瓶頸位於不同機關掌管之交通控制系統運作交界處，舉如：臺北市等6都地方政府轄管道路部分與高、快速公路銜接處，雖有路況監視攝影機（Closed－ Circuit Television, CCTV）、車輛偵測器（Vehicle Detector, VD）、資訊可變標誌（Changeable Message Sign, CMS）等車流資料供參考，以紓解交通壅塞問題，惟高速公路匝道出口鄰近都會區幹道地點，或快速道路與市區道路交接處，當尖峰通勤時段，平面道路與高、快速公路匝道車流需求量同時大幅度增加，壅塞問題仍常態性發生，且壅塞情況並不侷限於高、快速公路主線本身，上下匝道處亦常因匝道儀控與地方號誌協同控制問題，如地方號誌控制未能針對高、快速公路下匝道車流作出即時有效反應，致車流溢流至高、快速公路主線上，造成主線壅塞，或地方號誌對於下匝道車流開放過多綠燈時間，致地方幹道嚴重壅塞等情事。為改善上開交通壅塞問題，機關間過去多採用私對私（Customer to Customer）、跨平臺、即時通訊軟體等方式聯繫，致交通協控執行效率與效果欠佳，嗣交通部以ITS第2期計畫經費補助地方政府辦理交通協控相關計畫，惟

圖3　區域協控平臺系統架構

資料來源：擷取自臺中市政府辦理110年度中彰投聯合交通協控計畫（核定版）資料。

圖3　區域協控平臺系統架構

資料來源：擷取自臺中市政府辦理110年度中彰投聯合交通協控計畫（核定版）資料。

其辦理過程，經本部進行問卷及訪談時發現，受協控單位未建置相同設備相互配合，缺乏跨機關間資料交換格式、跨區域整合協控機制等，且機關間仍以電話或即時通訊軟體等方式聯繫，致未能有效改善執行效率與效果。舉如：臺中市政府為改善臺中、彰化與高、快速道路之平日上下班常態性壅塞，與彰化縣政府、南投縣政府、高速公路局（下稱高公局）、公路局等機關共同推動中彰投聯合交通協控計畫（圖3），經臺中市政府表示協控策略所需之關鍵點位設備資料，舉凡台74線下匝道前建置等候線長度偵測設備，受協控單位未建置相同設備，致計畫實施期間無法配合，且跨機關間資料交換受他機關資料格式、預算、期程等無法配合，致未能順利完成交換；屏東縣政府鑑於台1線與台9線之匯流處，因設備控制權責單位不同，爰建立區域整合協控平臺，進行跨機關資料整合，經與公路局連假配合疏運，該府雖可透過觀察台9線上游之交通量，預測台1線與台9線匯流路口之紓解情形，作為號誌控制及實施調撥車道之判斷依據，惟因號誌控制權實際仍屬各權責單位，缺乏跨區域整合協控機制，仍以人工通報及人員操作方式辦理；臺北市政府表示與新北市聯外橋梁道路及高速公路銜接部分，雖已有CCTV影像可掌握車流狀況，惟高公局尚未直接提供高速公路匝道儀控資料，仍須採人工方式進行詢問及控制，影響該府處理銜接處回堵情形之反應時間等，經函請交通部督促研謀改善。據復：各種設備推陳出新且種類繁多，相關參數設定亦需與時俱進調教，對於設備未達一致性、尚有待訂定資料格式等，將於後續計畫精進與改善。

2.　補助地方政府辦理運輸走廊壅塞改善計畫，以改善當地交通壅塞情形，惟計畫執行缺乏相關配套措施，致效益難以維持，且計畫評估未能衡平計算區域整體績效：新竹縣竹北地區往返新竹科學園區主要仰賴經國橋、國道1號及興隆橋等3大通勤路廊，其中跨頭前溪部分為新竹縣最容易發生交通壅塞區域（圖4）。針對經國橋及興隆橋路廊交通壅塞情形，交通部以ITS第1期計畫經費補助新竹縣市政府分別於106及107年度辦理「大新竹運輸走廊整合道路交通與電信資訊應用計畫」、108年度辦理「大新竹運輸走廊整合道路交通資訊與壅塞改善服務計畫」（以下統稱大新竹運輸走廊壅塞改善計畫），以擴大及整合新竹地區之交通資訊蒐集與發布，作為各項交通策略分析與擬定之基礎，經利用手機基地臺信令（Cellular－Based Vehicle Probe）資料分析人流起迄（Origin－Destination）趨勢、電子道路收費系統（Electronic Toll

圖4　新竹縣交通壅塞情形

資料來源：整理自新竹縣政府提供資料。

圖4　新竹縣交通壅塞情形

資料來源：整理自新竹縣政府提供資料。

Collection）相關設施（ETC－Based Vehicle Probe）資料，獲取旅行時間或停等延滯、雨天偵測等，並配合傳統VD進行即時要徑式動態號誌控制策略，嗣透過應用程式（Application）、CMS等方式發布，使新竹縣市南北向各橋梁交通分流，進而改善交通壅塞情形，提升行車效率。惟據本部進行問卷及訪談時發現，上開大新竹運輸走廊壅塞改善計畫改善初期，雖有效縮短主要路徑行車時間約20％至30％，然隨新竹縣人口及車輛數持續增加，目前透過智慧交控僅能維持改善前服務水準，避免交通更加惡化，計畫執行缺乏有效引導使用運具、常用道路，及因應人口與車輛數增加等配套措施，致計畫效益難以維持。又恆春半島為國內熱門旅遊景點，每逢元旦、春節等連續假期或墾丁舉辦大型活動，大量車潮湧入恆春，造成台1線路段嚴重壅塞，交通部爰以ITS第1期及第2期計畫經費補助屏東縣政府於107年辦理「台1線幹道運輸走廊壅塞改善計畫」、110及111年辦理「台1線周邊路網幹道運輸走廊壅塞改善計畫」（以下統稱台1線運輸走廊壅塞改善計畫），以提升道路使用效率及節省警力配置，除建置智慧化動態號誌系統，利用車輛偵測器即時蒐集車流變化，根據實際情況調整紅綠燈之等候時間，進行路段控制外，並導入智慧交通新興科技應用，優化與擴大控制範圍。惟據本部進行問卷及訪談時發現，台1線運輸走廊壅塞改善計畫107年雖達成降低交通壅塞15％、110年達成旅行時間減少7.5％、111年達成旅行時間減少20％等目標，然該等績效均以主線道之正效益來呈現計畫執行成效，至副線、次幹道則未納入評估範圍，計畫執行偏重主線道之交通順暢，副線、次幹道恐因此增加旅行時間，相關評估未能衡平計算區域整體績效，該等運輸走廊壅塞改善情形，經函請交通部督促研謀改善。據復：將要求地方政府執行計畫前中後，均須提出對副線、次幹道之影響評估及因應配套措施，以確保整體計畫績效持續改善。

3.　協助地方政府推動都會區智慧交通管理，補助建置核心路網數位基礎設施，惟部分市縣易壅塞路段或易肇事路口之號誌設置，未與智慧交控中心連線，或未設置專責交控中心，據以調整重點路口號誌燈號或監控危險路段等，致未能有效紓緩壅塞路況問題：經統計交通部補助地方政府辦理ITS第2期計畫項下「國家交通核心路網數位基礎建置」執行情形，110至112年度共補助臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣等19個地方政府計71項計畫，編列預算數12億2,912萬餘元（中央補助9億5,877萬餘元，地方自籌2億7,035萬餘元），其中該部已撥付款項加計地方政府自籌款，累計實付金額8億3,313萬餘元。經本部所屬地方審計處室抽查發現，部分市縣易壅塞路段或易肇事路口之號誌設置，未與智慧交通中心（或交控中心）連線，或號誌控制器老舊未汰換，致無法掌握轄內主要道路車流趨勢，或未設置專責交控中心，據以調整易壅塞或易肇事路口號誌燈號或監控危險路段等，致未能有效紓緩壅塞路況。舉如：交通部補助臺中市政府辦理中彰投聯合交通協控計畫，總經費5,276萬餘元，用以改善臺中市、彰化縣、南投縣等3個市縣區域交通壅塞問題，惟仍有部分聯外道路交通節點或部分易肇事路口之號誌，尚未與交控中心連線，未能提升行車效率；補助宜蘭縣政府辦理「112至113年宜蘭縣智慧運輸系統擴充暨重點區域交通改善」等3項計畫，總經費4,222萬餘元，惟部分易肇事路口之號誌，未與交控中心連線，未能蒐集與偵測數據，研析路段肇事原因，據以研擬智慧路口應用方案，減少人車衝突及增進道路交通安全；補助新竹市政府辦理「新竹市智慧運輸走廊提升計畫」，總經費3,000萬元，共建置623座交通號誌控制器，惟其中63座交通控制器未與交控中心連線，不利交控人員即時掌握完整交通路況，遠端遙控調整交通號誌，以改善壅塞路況，提升智慧運輸系統計畫之整體效益；補助苗栗縣政府辦理「苗栗縣智慧交通管理系統服務優化與瓶頸路廊壅塞改善計畫」等4項計畫，總經費5,105萬餘元，因受限後續經費及人員組織編制因素，未設置專責交控中心，且未能完備交通號誌管理系統執行環境，不利逐步優化智慧運輸系統自動化功能等，經函請交通部督促研謀改善。據復：針對交控中心類同申請案，將擬訂相關申請準則或指引，透過技術面、經費面、需求面等考量，引導地方政府建置合宜壅塞路網處理策略，改善瓶頸交通道路，提升道路使用效率，實現交通安全目標。

4.　協助地方政府改善交通壅塞等問題，補助建置各類路側設備，建立智慧化運作管理，惟部分路側設備損壞久未修復、或傳輸之資訊錯漏或未持續更新、或未涵蓋易肇事等交通瓶頸路段：交通部為協助地方政府改善交通壅塞等問題，除補助建置交控中心或交通管制系統平臺外，另補助建置CCTV及CMS等各類路側設備，並將重要路口之號誌及路側設備與交控中心連線，以蒐集交通資訊資料，建立智慧化運作管理，主要係以CCTV蒐集影像資料監控車流，或結合CCTV及影像辨識技術偵測車輛違規行駛行為，並利用CMS即時顯示違規車輛車牌號碼及違規行為資訊，以達到警示效果。另透過路側設備所蒐集資料與高公局等其他單位資料交換，進行資訊處理轉換成道路路段績效、旅行時間、流量資訊等，提供用路人作為選擇交通幹道之參考，以期提升地區整體道路運輸效率。惟經本部所屬地方審計處室抽查發現，部分地方政府相關設備妥善率欠佳，甚有故障久未修復情形，如臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣等12市縣，因部分路側設備損壞未修復或無法連線，致未能發揮提供完整交通資訊等預期功能，且臺南市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣等5市縣，因應轄內交通特性，建置相關監測交通道路動態資料系統，然影像資料未持續更新、系統資料內容錯漏等，致系統使用率偏低；新竹縣、南投縣、嘉義縣及嘉義市等4縣市，建置之路側設備或未涵蓋主要周邊道路及橫交道路，或尚未涵蓋車流較多及易肇事路口之周邊道路等，致未能善用相關交通數據之探勘與分析功能，達成疏導交通與減少交通事故發生等政策目標，經函請交通部督促研謀改善。據復：將督促地方政府儘速辦理修復或更新，並於核定計畫時將設備良窳狀況納為參考因素，以減少設備未修復或資訊錯漏或未更新情形，另後續審核地方申請書時，加強提醒應綜合評估並說明計畫實施範圍，減少遺漏確有需求之地點情事。

#### （九）　交通部辦理機車聯網相關試驗計畫與補助地方政府建置智慧路口安全、緊急車輛優先號誌系統等，有助提升道路交通安全，惟未訂定路側設施相關指引，或部分計畫執行成果未能發揮長期效益，且部分路側設施損壞久未修復等，影響計畫效益之發揮，允宜研謀改善。

交通部為提升道路交通安全，導入先進資通訊技術，減少事故危險因子，預防重大行車事故發生，以智慧運輸系統發展建設計畫（106至109年）（下稱ITS第1期計畫）項下「智慧機車安全研發計畫」與「大型車商用車輛公共安全計畫」工作項目，編列經費2億7,501萬元、4億7,416萬元，及智慧運輸系統發展建設計畫（110至113年）（下稱ITS第2期計畫）項下「都市智慧道路安全建設計畫」與「智慧機車成果擴散計畫」工作項目，編列經費3億元、2億5,000萬元，建置科技裝置與先進路側設備，提供主動式安全防護，以降低道路事故率。經查執行情形，核有下列事項：

| 1. 辦理機車聯網相關試驗計畫，以改善機車安全問題，試驗結果雖可降低機車事故率，惟尚未彙整各項計畫成果，針對路側設施之設置地點條件、系統功能及運作維護等訂定相關指引，作為嗣後導入相同計畫之參據，不利後續落地推廣應用，影響計畫效益之發揮：臺灣道路環境以機車與汽車為主要交通工具，據交通部統計查詢網資料，截至112年底止，全國機動車輛登記數量為2,313萬6,070輛，其中機車1,454萬5,338輛，占比約62.87％；又近10年度（103至112年度）機車事故件數（死傷人數）由103年度之16萬1,424件（23萬8,798人）， 表10 機車交通事故及死傷情形 單位：件、％、人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 交通事故件數 |  |  | 交通事故死傷人數 |  |  |
|  |  | 機車件數 |  |  | 機車死傷人數 |  |
|  |  |  | 占比 |  |  | 占比 |
| 103 | 307,842 | 161,424 | 52.44 | 415,085 | 238,798 | 57.53 |
| 104 | 305,413 | 160,082 | 52.41 | 411,803 | 236,651 | 57.47 |
| 105 | 305,556 | 157,476 | 51.54 | 405,544 | 228,741 | 56.40 |
| 106 | 296,826 | 155,669 | 52.44 | 395,743 | 226,295 | 57.18 |
| 107 | 320,315 | 171,380 | 53.50 | 429,579 | 250,899 | 58.41 |
| 108 | 341,972 | 185,557 | 54.26 | 458,265 | 270,599 | 59.05 |
| 109 | 362,393 | 199,592 | 55.08 | 485,305 | 289,800 | 59.72 |
| 110 | 358,221 | 200,071 | 55.85 | 479,266 | 289,789 | 60.47 |
| 111 | 375,844 | 209,763 | 55.81 | 502,243 | 303,330 | 60.40 |
| 112 | 402,546 | 228,420 | 56.74 | 542,052 | 331,486 | 61.15 |
| 資料來源︰整理自交通部統計查詢網資料。 |  |  |  |  |  |  |

增加至112年度之22萬8,420件（33萬1,486人），占交通事故件數（死傷人數）之比率由52.44％（57.53％）上升至56.74％（61.15％），交通事故以機車死傷人數占比最高（表10）。交通部為改善機車安全問題，將機車安全智慧化管理列為ITS第1期及第2期計畫工作項目，並分別於106年辦理「車聯網技術應用於機車安全改善之研究與場域試驗計畫」，計畫總經費5,200萬元，於國立高雄科技大學、國立東華大學及佛光大學建置機車聯網試驗場域，實施場域路口處設置互動式路側感測設備，並於學生機車安裝感測設備，透過車路互動，於機車臨近路口或行駛山區等危險路段，發送警示訊息，有效降低試驗場域內之機車事故率30％以上；108年辦理「聯網智慧機車安全暨共享場域試驗研究計畫」，計畫總經費5,000萬元，延續前期（106年）計畫執行成果，持續應用車聯網技術提升機車安全，於上開3校及國立中山大學透過實施場域內主要危險路口裝置互動感測之智慧路側設施，並導入新型態智慧共享機車，以車路互動方式，於機車臨近路口或行駛於危險路段，由路側設施偵測車輛風險並透過資訊可變標誌（Changeable Message Sign, CMS）給予駕駛警示，警示訊息同時發送至新型態智慧共享機車，以加強提醒機車駕駛人注意行駛，其中於國立中山大學試驗場域內有效降低機車事故率達80％；111年辦理「機車聯網協作安全與服務擴散試驗研究計畫」，計畫總經費4,800萬元，擴散機車聯網安全應用服務範圍至市區道路之號誌化與非號誌化路口，並發展輕量化智慧路側設施及智慧聯網安全機車，於桃園市中壢區及新北市淡水區鄰近大專院校周邊之開放式一般道路建置路側設施，導入機車聯網安全警示方案，應用AI影像辨識及雲端大數據即時偵測往來車輛騎乘狀況，研判車輛騎乘危險，並以車路互動方式向車輛駕駛提供路況警示，智慧化提升機車安全，有效降低機車事故率25％至67％。惟該部尚未彙整前述各項計畫成果，針對路側設施之設置地點條件、系統功能及運作維護等訂定相關指引，作為嗣後導入相同計畫之參據，不利後續落地推廣應用，經函請交通部研謀改善。據復：已彙整研究成果及各市縣投入路口安全輔助設施內容，訂定「非號誌化路口主動式風險感知警示系統設置指引」，並將針對路側設施之設置地點條件、系統功能及運作維護等事項滾動檢討修訂指引，以促進研究成果落地擴散，改善機車安全問題。

| 表11 交通事故件數及死傷人數之發生位置 單位：件、％、人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 度 | 事故件數 |  |  |  |  |  |  | 死傷人數 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路口 |  | 路段 |  | 其他 |  |  | 路口 |  | 路段 |  | 其他 |  |
|  |  |  | 占比 |  | 占比 |  | 占比 |  |  | 占比 |  | 占比 |  | 占比 |
| 108 | 341,972 | 194,964 | 57.01 | 141,733 | 41.45 | 5,275 | 1.54 | 458,265 | 264,262 | 57.67 | 187,234 | 40.86 | 6,769 | 1.48 |
| 109 | 362,393 | 204,999 | 56.57 | 152,232 | 42.01 | 5,162 | 1.42 | 485,305 | 277,862 | 57.26 | 200,750 | 41.37 | 6,693 | 1.38 |
| 110 | 358,221 | 203,582 | 56.83 | 149,770 | 41.81 | 4,869 | 1.36 | 479,266 | 276,028 | 57.59 | 197,044 | 41.11 | 6,194 | 1.29 |
| 111 | 375,844 | 214,124 | 56.97 | 156,560 | 41.66 | 5,160 | 1.37 | 502,243 | 289,660 | 57.67 | 205,948 | 41.01 | 6,635 | 1.32 |
| 112 | 402,926 | 229,268 | 56.90 | 167,895 | 41.67 | 5,763 | 1.43 | 542,558 | 313,219 | 57.73 | 221,875 | 40.89 | 7,464 | 1.38 |
| 資料來源︰整理自交通部道安資訊查詢網資料，其中112年度查詢結果為初估值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.　補助地方政府建置智慧路口安全警示系統與各類路側設備，以降低路口交通事故，減少人員傷亡，惟部分計畫執行成果僅於初期具有成效，未能長期有效改善路口交通安全問題，且部分路側設備損壞久未修復、傳輸之資訊缺漏等，均影響計畫補助成效：據交通部道安資訊查詢網統計資料，近5年度（108至112年度）交通事故發生於路口位置件數（死傷人數）分別為19萬4,964件（26萬4,262人）、20萬4,999件（27萬7,862人）、20萬3,582件（27萬6,028人）、21萬4,124件（28萬9,660人）、22萬9,268件（31萬3,219人），占事故位置件數（死傷人數）之比率分別為57.01％（57.67％）、56.57％（57.26％）、56.83％（57.59％）、56.97％（57.67％）、56.90％（57.73％），顯示交通事故主要發生於路口處，並造成嚴重之傷亡情形（表11）。交通部為降低路口交通事故，減少人員傷亡，以ITS第1期及第2期計畫經費補助地方政府於高風險路口建置智慧路口安全基礎設施，並導入先進資訊技術強化安全防護，以改善路口事故及減少死傷人數等交通問題。其中補助臺中市政府106年辦理「智慧路口安全警示系統建置計畫」，於5處路口建置智慧路口安全警示系統，利用微波雷達偵測兩向來車之車速及位置，即時運算結果如有碰撞之可能性，由CMS發出警示訊息，提醒駕駛人注意並減速慢行，以降低車輛肇事；補助臺北市政府110年辦理「感應性號誌設置計畫」，於2處路口建置行人闖紅燈違規告警系統，利用AI影像辨識系統於偵測支道有無行人與行車，搭配即時號誌資訊，同步偵測行人通行狀況並判斷是否有違規穿越情形，當AI判斷行人闖紅燈，即時啟動CMS與聲響進行告警，以減少行人違規穿越情形及改善路口交通安全。上開2項智慧路口安全警示計畫於計畫屆期時，雖可有效降低路口交通事故之發生，惟據本部進行問卷及訪談時發現，該2項計畫執行成果僅於初期具有成效，隨用路人對於告警訊息習慣化且不再特別注意，違規及肇事件數未有減少情形，建置智慧路口安全警示系統尚未能長期有效改善路口交通安全問題。另據本部所屬地方審計處室抽查發現，ITS計畫補助地方政府建置路況監視攝影機（Closed－Circuit Television, CCTV）及CMS等路側設備，以蒐集各類交通資訊，供智慧化運作管理之用，惟部分路側設備損壞久未修復（如臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣等12市縣）、傳輸之資訊缺漏、錯誤或未持續更新、未涵蓋易肇事交通瓶頸路段（臺南市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣等5市縣）等，均影響計畫補助成效，經函請交通部督促研謀改善。據復：將督導地方政府評估相關成效，並提出結合該部推廣非號誌化路口建置指引之規劃，另將督促地方政府儘速辦理設備修復或更新，以減少未修復或資訊錯漏或未更新情形。

3.　補助地方政府建置緊急車輛優先號誌系統，以提高救援安全與效率，惟介接消防局派遣系統API之GVP資料，易發生資料重複、出勤資料上傳時間不穩定、GPS訊號飄移等情事，肇致系統無法穩定取得緊急車輛即時位置，影響系統功能之發揮：據內政部消防署全球資訊網登載緊急救護服務統計資料顯示，緊急救護服務出勤次數逐年增加，自101年之101萬4,909次，增加至110年之113萬5,845次，增加11.92％，民眾對緊急救護之需求增加，救護車出現於道路上之頻率增多，惟發生交通事故案件亦隨之增加；又據內政部統計資料顯示，救護車發生交通事故之原因以民眾未依規定讓車占比最高，用路人往往行進路口未能及時察覺緊急車輛接近或無法識別來向而導致肇事。交通部為提高緊急車輛救援安全與效率，於ITS第2期計畫項下補助地方政府申請建置緊急車輛優先號誌系統，其中110年補助臺南市政府辦理「臺南市整合型公車優先號誌計畫」，總經費1,400萬元，應用專用短距離通訊作為車路聯網通訊技術建置公車優先號誌系統，並試辦緊急車輛優先號誌運作，該府擇70路公車行駛路線，串聯永康奇美醫院至成大醫院間建置緊急車輛優先號誌，以紓解臨近路段車流量，確保緊急車輛通行路權及行駛效率，嗣於111及112年辦理「臺南市緊急車輛優先號誌暨運輸走廊壅塞改善計畫」，總經費1,600萬餘元，導入車路聯網技術，於安南醫院周邊路口建置緊急車輛優先號誌，同時整合更新既有緊急車輛優先號誌設備，提供安裝智慧路網通訊設備車載元件（On Board Unit, OBU）之緊急車輛，於奇美、成大及安南醫院周邊之智慧號誌路口路側設備（Road Side Unit, RSU）具有號誌優先通行權，有助減少救護車行駛時間約40秒，停等紅燈比率更趨近0；111年補助臺北市政府辦理「臺北市導入智慧動態號誌控制策略計畫」，總經費4,991萬餘元，於北投區大度路、承德路、石牌路及南港區研究院路等22處路口建置優先號誌，介接至消防局派遣系統提供緊急車輛即時動態資訊，作為緊急車輛優先號誌控制資料來源，上游路段接收緊急車輛全球定位系統（Global Positioning System, GPS）資料，提早計算及調整下游路口燈號秒數，以供緊急車輛優先通行，救護車到達時間有效縮減8％；111年補助新北市政府辦理「運輸走廊整合道路交通與多元資訊應用計畫（第5期）」，總經費1,000萬元，於八里及淡水台15線路廊前往淡水馬偕醫院建置救護車之優先號誌系統，並與消防局智慧雲端動態救護系統連動，將救護車GPS坐標回傳至交控中心系統進行運算，經運算結果判斷是否延長綠燈，或截斷紅燈秒數，並進行路口號誌即時控制，建置後有助於救護車平均減少14秒通行時間。上開各項緊急車輛優先號誌計畫可減少緊急車輛通行時間，其中臺北及新北等2市政府係介接所屬消防局派遣系統應用程式介面（Application Programming Interface）之交通大數據（GPS－Based Vehicle Probe）資料，作為取得緊急車輛即時坐標資料來源，惟該等資料更新後易發生資料重複、出勤資料上傳時間不穩定、GPS訊號飄移等情事，肇致優先通行號誌系統無法穩定取得緊急車輛即時位置，或取得資料後無法於系統設定之虛擬觸動區完成觸動，不利優先號誌即時啟動服務，影響系統功能之發揮，難以提高救援安全與效率，經函請交通部督促研謀改善。據復：補助地方政府改用車聯網技術辦理緊急車輛情境應用，以路側設施RSU及車上機OBU進行資料傳遞，可精確偵測判斷緊急車輛通過路口，並進行對應之號誌管控。

| 表12 遊覽車異常告警及事故件數 單位：件 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 告警件數 |  |  |  |  | 事故件數 |
|  | 合計 | 車速異常 | 車輛逾檢 | 禁行路段 | 駕車時間 |  |
| 合計 | 9,497 | 4,031 | 841 | 1,718 | 2,907 | 1,621 |
| 110 | 3,440 | 934 | 514 | 693 | 1,299 | 434 |
| 111 | 2,079 | 671 | 145 | 487 | 776 | 550 |
| 112 | 3,978 | 2,426 | 182 | 538 | 832 | 637 |
| 註：1.車速異常告警原係採超過路段速限10公里以上視為異常，自112年11月15日起調整為超過道路速限即視為異常。 2.資料來源︰整理自交通部道安資訊查詢網及公路局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

4.　補助遊覽車業者安裝GPS設備，並建立監控異常告警之管理機制，以提升遊覽車行車安全，惟近3年度遊覽車事故件數逐年增加，異常告警管理機制未能有效減少及改善遊覽車交通事故與問題之發生：106年2月13日國道5號發生遊覽車翻覆重大交通事故，造成33人死亡，11人受傷。交通部於事故後研提0213國道遊覽車翻覆事件檢討策進報告，就遊覽車管理制度推動駕駛人優化、車輛智慧化、公司治理、資訊揭露等4大面向行動方案工作項目；其中車輛智慧化部分，除就ITS第1期計畫納入遊覽車裝置GPS設備，編列經費2,688萬餘元，由所屬公路局專案補助1萬856輛遊覽車裝置GPS設備及345家業者設置營運車輛監控管理系統外，修正發布汽車運輸業管理規則第19條之4規定，自106年9月1日起，遊覽車客運業車輛應裝置具有GPS功能設備及設置營運車輛監控管理系統，並依公路主管機關管理需要提供車輛動態資訊介接至指定之資訊平臺，藉由資訊平臺彙集資料，提供異常管理功能及判斷業者經營情形，以強化遊覽車監控管理。自107年起，公路局建置遊覽車資訊平臺已全面介接遊覽車業者之車輛動態資訊，即時監控車輛速度異常、車輛逾期檢驗、進入禁行路段、駕駛時間異常等4類項目，並依異常嚴重程度分層警示及建立3級管理機制。惟據近3年度（110至112年度）即時監控管理資料列載，112年度遊覽車發生告警總件數3,978件，較111年度之2,079件，增加91.34％，其中車速異常件數由671件大幅增加至2,426件；又據交通部道安資訊查詢網統計資料，同期間（110至112年度）遊覽車事故件數由110年度之434件，逐年增加至112年度之637件（表12），遊覽車車速異常等問題持續發生，異常告警管理機制未能有效減少及改善遊覽車交通事故與問題，經函請交通部督促研謀改善。據復：公路局每月定期挑檔異常告警案件，並分析篩選異常件數顯著較高之業者，由監理機關督導檢討改善，另適時透過橫向聯繫提供道路主管機關及警政單位作為交通安全管理之參考，以遏止遊覽車危險駕駛行為，維護行車安全。

#### （十）　交通部辦理交通行動服務建設及偏鄉準公共運輸服務模式擴散等計畫，以發展公共運輸，維護大眾及偏鄉交通權益，惟間有各項交通行動服務項目尚未完全整合、部分開發應用系統功能模組實用性未如預期、建置偏鄉運輸服務系統或設備使用效益欠佳等情事，允宜研謀改善。

#### 交通部為發展公共運輸，維護大眾及偏鄉交通權益，於智慧運輸系統發展建設計畫（110至113年）（下稱ITS第2期計畫）項下，納入「營造智慧交通行動服務生活環境」及「營造永續與幸福運輸服務」等工作項目，編列經費6億2,000萬元，補助地方政府導入交通行動服務（Mobility as a Service, MaaS）、共享運具機制及跨運具服務，建構城際運輸MaaS平臺，並擴大服務範圍至北部及東部地區，提供跨域無縫轉乘及多元化交通運具選擇之規劃服務；另藉由偏鄉（遠）地區當地現有資源及供需調和方式，創造所需移動力及建立可行之營運模式，因地制宜提供當地居民基本運輸需求，達成偏鄉運輸永續服務最終目標。經查執行情形，核有下列事項：

#### 1.　補助地方政府推動交通行動服務建設，雖已提供跨域接駁資訊、旅運規劃、交通食宿票券或預約媒合、多元支付等服務，惟各項服務間尚未完全整合，與全球智慧運輸發展趨勢仍有差距，且間有未訂定績效指標致無法有效評估系統建置效益、轉乘規劃結果實用性欠佳等情事：交通部參考全球智慧運輸發展趨勢，透過整合公共及私人運輸之行程規劃、訂位、票證及付費等環節，讓民眾只需透過手持智慧行動裝置提供起迄點，即可達到叫車、付費、無縫轉乘之效果。於ITS第2期計畫中推動「營造智慧交通行動服務生活環境」工作項目，編列經費2億3,000萬元，補助地方政府辦理MaaS建設、共享運具平臺建設及推廣、跨運具交通無縫整合服務等計畫，其中各市縣建置MaaS平臺已上線使用者，計有臺中市「Taichung Go」及高雄市「MeNGo」等服務平臺，主要提供通勤民眾跨域接駁資訊；花蓮縣「Hualien Yo真行」、臺東縣「TTGo交通預約媒合」及澎湖縣「菊島智旅」（預計113年8月完成啟用）等服務平臺，主要提供當地觀光活動旅運規劃、交通食宿票券或預約媒合、多元支付等服務；另桃園市「TYGO交通行動服務」平臺尚於可行性研究評估中。上開市縣服務平臺提供各項智慧交通行動服務，惟尚未完全整合，與全球智慧運輸擬達到無縫轉乘效果之發展趨勢，尚有差距，且間有缺乏績效指標致未有效評估系統建置效益、介接交通部開發「公共運輸旅運規劃功能」進行轉乘規劃結果實用性欠佳等情事。舉如：「TYGO交通行動服務」可行性研究案之績效指標，僅包含整合多元運具業者、促進異業參與公運服務推動、應用場域平臺使用滿意度等3項，尚未就公共運輸使用率提升情形等訂定相關績效指標，無法有效評估系統建置效益；「Hualien Yo真行」平臺提供轉乘規劃方案結果，或未明確指出相關步行及搭（轉）乘起迄點，或未顯示建議交通運具搭乘時間，或建議行程耗時且不經濟，均不利旅客參考應用，經函請交通部督促研謀改善。據復：有關MaaS多樣化服務整合及轉乘規劃成果適切性部分，該部已發展運輸資料流通服務（TDX）平臺，提供單一平臺整合交通運輸動靜態資料，將逐步擴建MaaS交通行動服務所需資料；另將視國內外MaaS發展狀況，就公私協力建立MaaS服務生態系構想，邀請產官學研等各界提供建言，共同研議後續推動方式。

圖5　交通部建置Taiwan MaaS Open API應用系統功能模組

資料來源：整理自交通部「開創交通新商模」網頁資料。

圖5　交通部建置Taiwan MaaS Open API應用系統功能模組

資料來源：整理自交通部「開創交通新商模」網頁資料。

2.　辦理交通行動服務經營計畫已依監察院調查意見研提開發Open API核心模組供外界加值應用等改善措施，惟部分模組之實用性尚待檢討與強化：交通部參照芬蘭於2014年歐盟召開智慧運輸系統（ITS）會議提出之交通行動服務（MaaS）概念，期透過整合多元運輸服務，減少私有運具使用比例，降低道路壅塞情形，自106年起投入約1.5億元，分2期辦理交通行動服務經營計畫，第1期計畫已建置遊買集（UMAJI）應用程式（Application, APP），首次導入多元運具整合等服務，並自108年11月起續辦第2期計畫，進行臺鐵、高鐵及客運票務銜接及整合，提供都會與城際旅運規劃及共享、電子票務等資訊，相關執行情形經監察院調查結果，於111年8月15日提出交通部推動前置規劃欠缺考量計畫初創性及尚無成功推動案例，嗣未參考國外既有案例，宜以小區域特性為試辦場域，並以通勤需求之固定旅次為主，且對於周邊產業之參與也是不可或缺、行政與立法機關亦需配合法令推動與修正等配套及整合作為，致可靠性與方便性不足，無法有效減少私有運具之持有與使用等調查意見。交通部雖依監察院調查意見研提相關改善措施，包括將原自行開發APP之政府對公眾（Government to Citizen）模式，調整為開發Open API核心模組供外界加值應用之政府－民間企業－一般民眾（Government to Business to Citizen）服務模式等，並建置「Taiwan MaaS Open API 開創交通新商模」系統（圖5），開發公共運輸旅運規劃功能、城際運輸票務整合功能、運具服務提供者整合、預約共乘接送平臺功能、共乘媒合功能等5個Open API服務核心模組，惟據該部統計截至113年2月29日止資料，各模組被呼叫（應用）次數依序為252萬6,740次、83萬3,102次、950次、3萬7,428次及3,583次。被呼叫次數最高與最低模組差距高達252萬餘次，且各模組間被呼叫次數亦有顯著差距，部分模組之實用性尚待檢討與強化，不利達成減少私有運具之持有與使用等計畫目標，經函請交通部督促研謀改善。據復：部分模組呼叫次數有顯著差距，係因MaaS須整合多樣層面之服務，具備廣泛且精確之運具選項與旅運資訊及價格吸引力，始可吸引消費者，後續該部將以「智慧運輸系統發展建設計畫（114至117年）」，擴充旅運資訊涵蓋範疇，並規劃結合食宿遊購資訊等方式推動。

#### 3.　補助地方政府辦理營造永續與幸福運輸服務計畫，以改善偏鄉及行動不便民眾旅運品質，惟部分縣市建置系統或設備使用效益欠佳，影響計畫目標之達成：交通部考量當前大眾運輸旅行規劃多以一般民眾為主要對象，為兼顧偏鄉及行動不便等弱勢族群之旅運需求，於ITS第2期計畫中推動「營造永續與幸福運輸服務」工作項目，編列經費3億9,000萬元，補助地方政府辦理偏鄉準公共運輸服務模式擴散、偏鄉公共運輸營運品質提升、弱勢者智慧交通服務應用、運用大數據進行運輸整合規劃等4項工作，藉由偏鄉（遠）地區當地現有資源及供需調和方式，創造所需移動力及建立可行之營運模式，因地制宜提供當地居民基本運輸需求，並深化大數據分析應用至公共運輸建設規劃，以達成偏鄉運輸永續服務最終目標。於110至112年度補助臺北市、桃園市、高雄市、基隆市、新竹縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣等8市縣政府計11項計畫，經費合計1億7,070萬餘元（中央補助款1億4,454萬餘元，地方自籌款2,615萬餘元），該等計畫執行情形，經本部所屬地方審計處室抽查發現，部分縣市建置偏鄉或行動不便者公共運輸相關資訊系統或平臺之使用效益尚待提升，舉如：臺東縣政府建置「TTUber」及「TTGO」交通預約媒合平臺，於「填補偏鄉公共運輸空白地帶」績效指標，112年度實際達成323人次，占目標15,000人次之比率僅2.15％，其餘「提升公共運輸使用比率」等績效指標則尚無實際值，與計畫預期目標存有極大落差；自112年10月31日起至113年2月22日止，無民眾運用平臺預約幸福巴士接駁服務；「TTGO」在地接駁服務自113年1月5日上線起至同年2月22日止共營運49天，接駁30趟52人次，平均1天僅接駁0.61趟1.06人次，民眾運用媒合平臺預約接駁情形並不踴躍。另花蓮縣政府建置智慧化管理系統，以簡化鄉鎮公所或民間團體提案申請補助相關作業，惟僅有壽豐鄉及豐濱鄉公所運用管理系統提案申請補助，其餘單位並未使用，系統使用效益欠佳，經函請交通部督促研謀改善。據復：將督促地方政府檢討及研謀因應對策，並加強申請補助計畫審核作業，落實後續使用管考，以提升補助效益，達成計畫目標。

#### （十一）　交通部推動智慧運輸系統發展建設計畫，補助地方政府辦理智慧運輸基礎建設，以建立人本及永續之智慧交通生活環境、透過智慧運輸科技打造完整移動生態系，惟辦理過程未及早訂定補助作業要點、未訂定書面或實地查核機制、經濟效益估算失真、擬訂減碳績效目標未具挑戰性等，允宜研謀改善。

交通部為建立人本及永續之智慧交通生活環境、透過智慧運輸科技打造完整移動生態系，報經行政院106年2月13日核定辦理智慧運輸系統發展建設計畫（106至109年）（下稱ITS第1期計畫）及109年5月22日核定辦理智慧運輸系統發展建設計畫（110至113年）（下稱ITS第2期計畫）。截至112年底止，ITS第1期及第2期計畫分別委辦34項及49項計畫、補助地方政府118項及119項計畫。經查上開計畫補助、管考、經濟效益評估、淨零碳排等作業情形，核有下列事項：

1.　補助地方政府進行智慧運輸基礎建設，以營造智慧交通生活環境，惟未及早訂定補助作業要點，且補助計畫提案審查時程冗長，限縮地方政府作業時間，又跨區域之整合性提案比率偏低、跨單位或多年期計畫尚無申請案例等，影響整體計畫推動成效：交通部為推動政策創新、引導產業發展、營造智慧交通生活環境，規劃補助地方政府進行智慧運輸基礎建設，並報經行政院於109年5月22日核定辦理ITS第2期計畫。惟該部未及早擬訂補助作業要點，遲至計畫核定後4個月餘，始於同年10月5日提出補助作業要點（草案）陳報行政院備查，並請地方政府於10月30日前提案申請補助，致實際作業時程僅剩20餘日，連帶影響補助計畫提案類型與範圍。又據交通部提供補助計畫明細表載列，截至112年底止，計補助地方政府119項計畫，補助金額16億258萬餘元，其中屬跨區域之整合性提案者，僅有新竹市「大新竹聯外路廊智慧交通改善與資訊整合計畫（第二期後續擴充）」、新竹縣「大新竹通勤路廊（國道1號新竹路段）智慧交控計畫」、臺中市「110年度中彰投聯合交通協控計畫」、「111年度中彰投聯合交通協控計畫」及「112－113年度中彰投聯合交通協控計畫」等5項，占上開計畫總項數約4.20％，補助金額1億2,480萬元，占上開補助總金額約7.79％，比率偏低；至跨單位或多年期（2至4年）計畫，則尚無申請案例，多數補助計畫仍侷限於單一區域與單位，難以整體性營造智慧交通生活環境。另交通部辦理ITS第2期計畫補助地方政府提案審查情形，該部雖分別於109年10月5日、110年9月30日、112年4月6日通知地方政府，於109年10月30日、110年10月30日、112年5月1日前提案申請110年度、111年度、112至113年度補助計畫，惟地方政府提案後，與該部核定補助計畫日期相較，審查作業計費時4至8個月不等，致補助計畫距各該年度須於12月15日前完成驗收及結報之期限，實際可執行期程，110年度僅剩約4個月餘至7個月餘時間、111年度僅剩約7個月餘時間、112至113年度僅剩約1年至1年1個月餘時間，限縮地方政府後續執行期程，影響整體計畫推動成效，經函請交通部督促研謀改善。據復：透過設計相關申請規範指引等精進作為，加速補助計畫審查作業，並督促地方政府研提整體性、跨區域、跨單位、多年期之整合性提案，以發揮補助計畫最大綜效。

2.　建置推動ITS計畫管考平臺，期掌握補助計畫執行情形，惟管考及評鑑作業未就地方政府內部控管作業等，訂定書面或實地查核機制，亦未針對補助計畫之各項設備（施）持續運作情形，建置列管追蹤機制：交通部推動ITS計畫，為掌握補助計畫執行情形，建置專案管考與輔導平臺（下稱管考平臺）；各補助計畫於該部核定地方政府所提需求申請書、完成招標採購作業、檢送契約後，由該部依契約執行期程進行管考；各該政府除於管考平臺定期回報計畫進度外，該部管考人員原則於每2週進行1次電訪或Email聯繫，及視需求出席補助計畫之期中、期末審查，並就計畫執行成效，定期辦理相關評鑑作業，遴選成效較佳者納為表揚嘉獎對象。惟上開管考及評鑑作業未就地方政府內部控管作業等，訂定相關書面或實地查核機制，致ITS計畫執行7年餘，該部均未確實掌握地方政府執行補助計畫之內部控管作業良窳情形。又交通部雖已規定受補助之地方政府應於每年第3期請款作業時，一併提報年度智慧運輸執行成果報告，惟未針對補助計畫之各項設備（施）持續運作情形，建置相關列管追蹤機制，致各該設備（施）於計畫結案後是否維持功能正常運作，及執行單位應負管理之責是否至終止服務完成拆除或清運廢棄為止等，該部亦未確實掌握相關實況，經函請交通部督促研謀改善。據復：透過管考平臺主動發送通知、參與出席期中或期末審查會議、前往地方政府聽取簡報與實地勘查執行成果等，主動控管補助計畫，掌握執行內容與品質；另將評估相關機制，確保補助計畫設備持續運作，未來並將參考補助款處理原則，依據實際狀況評估調整管考平臺，以有效管制補助計畫執行情形。

3.　補助地方政府辦理國家交通核心路網數位基礎建置等計畫工作項目，辦理過程間有預算執行進度未盡理想等共同性缺失；又地方政府建置之智慧運輸相關設備數量逐年增加，衍生後續維運費用增加地方政府財政負擔之風險：交通部推動ITS第2期計畫，補助地方政府辦理國家交通核心路網數位基礎建置、營造智慧交通行動服務生活環境、營造永續與幸福運輸服務等計畫工作項目。惟其辦理過程，經本部所屬地方審計處室抽查結果，核有部分市縣預算執行進度未盡理想，或部分補助計畫未能於期限完成發包，或未確實管控作業期程，延宕計畫執行等共同性缺失（表13）。又該部自106年起補助地方政府共同推動ITS計畫，迄113年5月底止，已逾7年餘，地方政府雖已累積執行經驗，惟亦遭遇諸多困難並提出相關建議意見，亟需該部協助處理，舉如：地方政府建置智慧運輸設備（如路側設備、動態號誌控制設備等）數量逐年增加，且近年工程原物料價格上漲等，已衍生後續維運費用增加地方財政負擔之風險。據本部進行問卷及訪談結果，多表達對於補助計畫建置設備（施）之後續維運費用，希中央增加經費資源挹注，以有效推動智慧運輸之持續發展，避免設備（施）運作中斷或閒置損壞等意見，經函請交通部督促研謀改善。據復：將強化對地方政府之考核，督促改善設備損壞久未修復或無法連線、傳輸資訊錯漏或未持續更新等情事；另積極爭取經費，協助地方政府推動ITS計畫，並於計畫提報前提醒考量設備或系統建置後之維運狀況及財務負擔情形，使運輸系統智慧化能迅速擴及全臺各地。

表13　地方政府智慧運輸系統發展建設計畫執行情形共同性缺失

| 缺失事項 | 相關法令規定 | 市縣別 |
| --- | --- | --- |
| 一、國家交通核心路網數位基礎建置計畫執行情形 |  |  |
| （一）部分市縣路網數位基礎建置計畫預算執行進度未盡理想，或部分補助計畫未能於期限完成發包致未獲補助，或未確實管控作業期程，延宕計畫執行。 | 各機關單位預算執行要點第3點及第15點 | 基隆市、新竹縣、彰化縣等3縣市 |
| （二）部分市縣易壅塞路段或易肇事路口之號誌設置，未與智慧交通中心（或交控中心）連線，或號誌控制器老舊未汰換，致無法掌握轄內主要道路車流趨勢，或未設置專責交控中心，調整易壅塞或易肇事路口號誌時相或監控危險路段等設施，未能有效紓緩擁擠路況。 | 臺灣永續發展目標之核心目標9、道路交通標誌標線號誌設置規則第2條 | 臺中市、宜蘭縣、新竹市、苗栗縣、金門縣等5市縣 |
| （三）部分市縣號誌或路側設備損壞率偏高，或設備老舊故障損壞未及時修復，或部分號誌設備無備用電源，或備用電源未開啟，號誌異常通知訊號失能，或有號誌設備時制不一致，或有設備傳輸訊號中斷未及時檢修流失影像，或有號誌通訊異常無法蒐集車流資料，影響交通管理效益。 | 道路交通標誌標線號誌設置規則第226條、行政院頒第14期道路交通秩序與交通安全改進方案策略主軸工程部分八 | 臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣等12市縣 |
| （四）部分市縣因應轄內交通特性，建置相關監測交通道路動態資料系統，惟有影像資料未持續更新、系統資料內容缺漏或有錯誤等，系統使用率偏低。 | 行政院及所屬各級機關政府資料開放作業原則第1條、交通部運輸研究所交通號誌時制重整計畫 | 臺南市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣等5市縣 |
| （五）部分市縣路側設施路段設置分配不均，有集中設置，或未涵蓋主要道路，影響數據探勘與分析成效。 |  | 新竹縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市等4縣市 |
| 二、營造智慧交通行動服務生活環境計畫執行情形 |  |  |
| 部分市縣營造智慧交通行動服務生活環境計畫執行進度未控管，影響計畫執行成效，或建置交通資訊服務平台，惟部分查詢資訊缺漏提供，影響平臺建置使用成效。 |  | 臺中市、嘉義市等2市 |
| 三、營造永續與幸福運輸服務計畫執行情形 |  |  |
| 部分市縣建置偏鄉及弱勢公共運輸相關資訊系統或平臺，以解決偏遠地區及弱勢族群交通問題，惟系統部分功能缺漏，或欠缺宣導推廣，或平臺操作不易等，影響民眾使用，致系統或平使用率低，影響計畫效能。 |  | 臺北市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣等4市縣 |
| 註：1.資料截止日：113年5月21日。 2.資料來源：整理自本部臺南市審計處地方政府推動智慧運輸系統發展執行情形專案調查彙整報告資料。 |  |  |

4.　辦理ITS計畫，期建立人本及永續之智慧交通生活環境，透過智慧運輸科技打造完整移動生態系，惟未確實調查計畫執行前後之績效目標達成情形，及計畫效益是否得以持續發揮，又部分補助計畫採用舊有研究資料且侷限小客車數據，肇致經濟效益估算失真：交通部為建立人本及永續之智慧交通生活環境，透過智慧運輸科技打造完整移動生態系，報經行政院核定辦理ITS第1期及第2期計畫。據該部及地方政府查填「績效指標達成及後續（含結案前3年）效益追蹤情形表」顯示，各項委辦與補助計畫擬訂時，均未詳實調查擬辦理工作之績效指標項目現況（含計畫執行前3年），計畫完成後，亦多未賡續追蹤檢討各項績效指標達成情形，難以瞭解計畫是否確因導入智慧運輸而改善交通生活環境，及計畫效益是否得以持續發揮，且間有委辦計畫未依上開行政院核定計畫列載績效指標項目訂定績效目標、實際達成績效與核定計畫列載績效指標項目未合等情事。又補助計畫經濟效益估算情形，部分地方政府係以全年時間價值節省、油耗成本節省、CO2損耗成本減少等3部分，並以貨幣化方式估算，其中時間價值節省係以全年全路段尖峰時段路段旅行時間減少量加總，乘以小客車時間價值（242.8元／車小時）計算；油耗成本節省係以尖峰時段路段旅行時間減少量，乘以小客車怠速油耗率（1.54公升／小時），全路段全年加總後，再乘以當時油價計算；CO2損耗成本減少係以全年CO2減少量乘以CO2損害成本（590元／公噸）計算。惟查上開小客車時間價值採用運輸研究所（下稱運研所）100年12月「行車成本調查分析與交通建設計畫經濟效益評估之推廣應用（2／2）」計畫推估之98年小客車都會旅次時間價值及小客車平均乘載率計算，CO2損害成本亦引用上開運研所研究案成果；小客車怠速油耗率則採用運研所99年「能源消耗、污染排放推估模式與永續運輸模式之整合應用」計畫小客車於市區道路之怠速耗油率。前述估算均以小客車為標的，據運研所102年9月「智慧型運輸系統節能減碳與成本效益評估工具暨資料庫之建置」案研究報告列載，一般大型車油耗率大於小客車之1.5倍，機車油耗率小於小客車之0.3倍，轉換為小客車對油耗之計算方式將產生誤差，大型車或機車比例較高之路口誤差值更大。目前ITS計畫之補助計畫多係採用舊有研究資料且侷限小客車數據，肇致經濟效益估算失真，經函請交通部督促研謀改善。據復：將要求地方政府於結案後應進行一定期間之追蹤報告，並研議請運研所評估辦理相關車流與油耗研究計畫，與時俱進提供全國較新之參採資訊。

圖6　運輸部門溫室氣體排放管制行動方案推動策略及減碳措施架構

資料來源：擷取自環境部氣候變遷署資訊服務網資料。

圖6　運輸部門溫室氣體排放管制行動方案推動策略及減碳措施架構

資料來源：擷取自環境部氣候變遷署資訊服務網資料。

5.　推動ITS第2期計畫，期藉由應用科技改善道路交通控制與管理品質、推動新興技術與商業模式等，減少能源消耗、溫室氣體排放與空氣污染，惟計畫所訂減碳績效目標未具挑戰性，且未詳實規範相關計算方式，致補助計畫達成淨零碳排等執行成果表達不一：交通部推動ITS第2期計畫，核定計畫總經費46.16億元，期藉由應用科技改善道路交通控制與管理品質，整合不同道路主管機關之車流管理，以增進道路使用效率，減少道路壅塞與用路人旅行時間，及推動新興技術與商業模式（如自動駕駛、共享運輸）等，以減少能源消耗、溫室氣體排放與空氣污染，雖符合運輸部門溫室氣體排放管制行動方案之3大推動策略，惟計畫所訂「減少溫室氣體排放與空氣污染改善」績效目標，110至113年分別為10萬噸、15萬噸、20萬噸、25萬噸，僅為109年運輸部門溫室氣體排放管制行動方案（圖6）目標37.211百萬公噸二氧化碳當量之0.27％至0.67％，比率甚微，所訂績效目標未具挑戰性，難以彰顯計畫之減碳貢獻程度。又據本部問卷調查結果，地方政府囿於計畫未詳實規範相關計算方式，致補助計畫達成淨零碳排等執行成果之表達不一，或僅以文字說明辦理情形，或以減少路口延滯，達成減少行車耗油及車流紓解貨幣化效益，或以提升大眾運輸使用率，減少溫室氣體排放與改善空氣污染，或減少旅行時間，節省汽油，減少一氧化碳、氮氧化物、有機揮發氣體等表達。另有關電力使用部分之CO2排放量計算方式，交通部僅規範按用電總量乘以經濟部能源署公告之當年度全國電力排放係數計入，然地方政府均無區分電力與非電力使用部分之CO2排放量，該部亦未統計補助計畫用電數量，據以推估電力使用部分之CO2排放量，致未能真實表達計畫達成淨零排碳等執行成果，經函請交通部督促研謀改善。據復：將研議相關計算方式規範供遵循推算，落實減碳績效目標成果，以彰顯計畫之減碳貢獻程度，提升計畫執行成效。

#### （十二）　交通部建置TDX平臺及辦理資料治理與試營運案，期實現智慧生活創新應用、提升地方政府資料治理能力、達成平臺永續營運等目標，惟蒐集彙整之交通資料間有缺漏或異常，廠商履約成果之複製及擴散成效欠佳，且不利後續再銷售與建立商業模式等，允宜研謀改善。

圖7　交通數位韌性基礎建設TDX 2.0

資料來源：擷取自交通部TDX網站資料。

圖7　交通數位韌性基礎建設TDX 2.0

資料來源：擷取自交通部TDX網站資料。

交通部自105年起配合國家發展委員會「NGIS 2020時空資訊雲－落實智慧國土」政策，推動公共運輸、即時路況、旅運票證、基礎路段編碼、停車資訊、交通路網圖資等運輸資料之整合與流通開放作業，同年為落實智慧運輸政策，建置「運輸資料流通服務（Transport Data eXchange, TDX）平臺」。該平臺於108年逐步整合其他五大平臺，包括：交通網路地理資訊倉儲系統、公共運輸整合資訊流通服務平臺、交通數據匯流平臺與交通資訊基礎路段編碼查詢系統、即時路況與停車資訊流通平臺等，並自111年6月起正式上線，提供國內外產、官、學、研各界一站式單一窗口之申請介接使用運輸資料服務，期能實現治理服務數位轉型、智慧生活創新應用，促成數位經濟發展等目標（圖7）。嗣該部為藉由梳理各地開源資料及結合TDX資料，產出治理應用服務，並將治理經驗複製及擴散，提升地方政府於交通資料治理之能力，辦理「『運輸資料流通服務（TDX）』創新服務驗證計畫－提升資料治理導向之智慧政府運作效能」案（110年6月21日決標，決標金額776萬元，下稱資料治理案），及為研擬平臺自主永續營運商業模式，辦理「『運輸資料流通服務（TDX）』創新服務驗證計畫－推動企業策略合作與試營運有價服務」案（110年6月21日決標，決標金額1,460萬元，下稱試營運案）。經查上開TDX平臺運作、資料治理與試營運案辦理情形，核有下列事項：

1.　建置TDX平臺已成為我國具規模且應用價值高之Open Data開放資料平臺，惟蒐集彙整跨單位之交通資料，間有缺漏或異常情事，影響申請介接使用之服務品質，及智慧生活創新應用、數位治理與經濟發展等目標之達成：交通部為有效整合分散於各機關（構）之多元運輸動靜態資訊，加速跨運具間之資訊整合，持續盤點公共運輸（如公路、軌道、航空、航運）、道路（即時路況、路網、路段編碼）、停車場等運輸資料，自105年起陸續訂定各項資料標準，除持續向各資料來源單位推廣依標準格式提供外，亦藉由智慧運輸系統發展建設計畫（下稱ITS計畫）之補助，協助各級政府與運輸業者建置偵測器、車機與電子票證刷卡機等，取得路網中部分設施與車流之實時數據，再彙整回傳TDX，經過清洗、整理後，提供各界介接或由加值業者轉變成對民眾之服務。據TDX網站統計截至113年4月1日止資料，已收納全國航空、臺鐵、高鐵、捷運、輕軌、貓纜、林鐵、全國市區公車及公路客運、台灣好行、公共自行車、航運、即時路況、停車、觀光、旅運票證、基礎路段編碼、交通路網圖資等累積超過4千餘資料集，係國內具規模且應用價值高之Open Data開放資料平臺。惟平臺圖資或相關資料集之品質，據交通部提供112年品質檢核報告列載，公車資料部分，計有4,529筆公路客運站牌與站位坐標距離超過20公尺、1,751筆公路客運站牌坐標離路線線型距離超過20公尺、5,317筆公路客運站牌與站位方位不一致等；軌道資料部分，計有102筆臺鐵車站出入口位置位於道路面上，臺北捷運之票價資料、預定時刻表、發車班距時刻表、首末班車時刻表尚未提供自動化介接等；票證資料第3季部分，各市縣及各區監理所計有25家客運與公車之上傳率未達80％、26家客運與公車標準率未達90％等。又本部所屬地方審計處室抽查轄審地方政府辦理ITS計畫之補助計畫，發現部分市縣號誌或路側設備損壞率偏高，或部分號誌設備無備用電源，或號誌設備時制不一致，或設備傳輸訊號中斷未及時檢修流失影像，或號誌通訊異常無法蒐集車流資料，影響交通管理效益（如臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣等12市縣），及部分市縣建置相關監測交通道路動態資料系統之影像資料未持續更新、系統內容缺漏或有錯誤、系統使用率偏低（如臺南市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣等5市縣）等情事。另該網站「意見反映」專區列載，間有民眾反映國道客運公車動態資料多次異常狀況造成資料中斷、部分停車場剩餘車位數大於總車位數、部分直轄市之市區公車營運通阻資料缺少重要時間資料、部分直轄市之公車車輛資料內容諸多缺漏等。TDX平臺蒐集彙整跨單位之交通資料，間有缺漏或異常情事，衍生影響申請介接使用之服務品質，不利智慧生活創新應用、數位治理與經濟發展等目標之達成，經函請交通部督促研謀改善。據復：鑑於上傳資料情形及品質多有差異，該部為發揮督促改善效果，將計畫補助款請領條件納入介接率及完整率需達一定門檻，且每年辦理品質檢核及教育訓練，每季發文促請盤點路側設備建構數，協助提早發現設備損壞等問題，每日並針對來源單位供應資料監測情形及使用者意見反映，將問題即時回饋，以利掌握及追蹤改善。

| 2. 辦理資料治理案，期透過整合分析公私部門資料，作為監督管理與決策支援之有效資訊，惟廠商履約成果缺乏區域性之交通服務整合應用與因應未來可能發生事件效能，且複製及擴散成效欠佳，難以協助地方政府提升交通資料治理之能力：交通部辦理資料治理案，經得標廠商透過跨單位座談、深度訪談等會議，統整出公共運輸、友善停車、道路安全、智慧觀光等4面向治理主題，並分別與花蓮縣政府協作介接公路客運及市區公車之路線、班表、電子票證、全臺村里界圖資等資料，開發出旅運量分析等11項應用程式介面（Application Programming Interface, API）服務，可作為公車客運路網檢討之參考；與臺南市政府協作介接各市縣停車場車位數及費率、各路段路邊停車開單等資料，開發出治理應用專區分析等5項API服務，可作為停車收費費率調整之參考；與屏東縣政府協作介接道路交叉路口、肇事及當事者、全臺村里界圖資等資料，開發出肇事風險情報家等4項API服務，可作為分析過往肇事資料與其路口事故嚴重程度之參考；與臺東縣政府協作介接觀光景點、餐飲、旅宿、活動、商家、夜市、停車場等資料，開發出觀光資訊統計儀表板、景區人車流預警等17項API服務，可作為發展觀光產業與優化聯外運輸可及性之參考（表14）。惟據該部辦理「提升『運輸資料流通服務平臺（TDX）』交通數據創新價值暨專案管理（I）」案（111年5月3日決標，決標金額645萬元）期末報告書修正版3.2之三列載，前述治理主題成果偏向質化效益呈現，缺乏量化說明或圖像化展示，且僅為常態性交通服務之應用，缺乏災害導致或過往發生重大交通事件（如火車脫軌、高速公路追撞等）之考量，難以針對未來可能發生事件預作準備；該等應用服務偏向依據地方需求進行設計，服務以地區性（各市縣）之獨立運作，較缺乏區域性之交通服務整合應用，且治理主題分析是否 表14 各資料治理主題開發API情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主題 | 開發應用面向 | API編號 | API名稱 | 預期成效 |
| 公共運輸 | 旅運量 | PT01 | 市區公車路線旅運量統計 | 作為公車客運路網、班次優化之參考 |
|  |  | PT02 | 公路客運路線旅運量統計 |  |
|  |  | PT03 | 市區公車站點旅運量統計 |  |
|  |  | PT04 | 公路客運站點旅運量統計 |  |
|  |  | PT05 | 市區公車旅次起迄旅運量統計 |  |
|  |  | PT06 | 公路客運旅次起迄旅運量統計 |  |
|  | 服務覆蓋 | PT07 | 公車服務覆蓋率統計 | 作為公車客運路網優化之參考 |
|  | 可靠度 | PT08 | 市區公車可靠度統計 | 提高民眾依時刻表候車之可靠度 |
|  |  | PT09 | 公路客運可靠度統計 |  |
|  | 轉乘縫隙 | PT10 | 轉乘空間縫隙統計 | 優化跨運具／路線間轉乘銜接 |
|  |  | PT11 | 轉乘時間縫隙統計 |  |
| 友善停車 | 停車績效 | PK01 | 汽車停車績效指標（日） | 作為營運績效檢核之參考 |
|  |  | PK02 | 汽車停車績效指標（月） |  |
|  |  | PK03 | 汽車停車績效指標（季） |  |
|  |  | PK04 | 汽車停車績效指標（年） |  |
|  | 費率策略 | PK05 | 敏感度模型分析 | 作為費率調整政策之參考 |
| 道路安全 | 路口風險程度 | RS01 | 肇事風險情報家 | 使治理者更精闢分析治理目標事故樣態 |
|  | 路口資訊 | RS02 | 路口夾角 | 提供治理方迅速瞭解事故現場基本特徵 |
|  |  | RS03 | 站牌距離資訊 |  |
|  | 事故背景 | RS04 | 事故趨勢 | 迅速洞察各主題易肇事路口 |
| 智慧觀光 | 景點食宿遊購行數據服務 | TS01 | 周邊觀光景點詳細列表 | 全面性掌握與盤點景點周邊食宿遊購行服務量能 集結過去資料與服務現況 |
|  |  | TS02 | 觀光景點詳細資訊列表 |  |
|  |  | TS03 | 觀光餐飲詳細列表 |  |
|  |  | TS04 | 觀光旅宿詳細列表 |  |
|  |  | TS05 | 觀光活動詳細列表 |  |
|  |  | TS06 | 伴手禮購物詳細列表 |  |
|  |  | TS07 | 公車客運車站詳細列表 |  |
|  |  | TS08 | 公車客運路線詳細列表 |  |
|  |  | TS09 | 停車場資訊詳細列表 |  |
|  | 景點人車流預警 | TS10 | 景點歷史車流統計 | 掌握未來景點周邊人車流 提早規劃管制方案 |
|  |  | TS11 | 景點歷史人流統計 |  |
|  |  | TS12 | 景點活動車流預測 |  |
|  |  | TS13 | 景點活動人流預測 |  |
|  | 景點 可及性 | TS14 | 公路可及性指標 | 評估不同景點不同日型間綜合及各運具可及性變化 |
|  |  | TS15 | 客運可及性指標 |  |
|  |  | TS16 | 臺鐵可及性指標 |  |
|  |  | TS17 | 可及性綜合指標 |  |
| 資料來源：整理自資料治理案111年10月期末階段成果報告書。 |  |  |  |  |

精準，需地方政府定期且有效回傳資訊，然部分市縣未落實資料回傳機制，影響分析結果之準確性。又據該部提供資料治理案之執行成效書面說明，前述4面向治理主題中，公共運輸部分開發成果僅花蓮縣、高雄市、彰化縣等政府使用；友善停車部分開發成果僅臺南市、臺中市、桃園市等政府使用；道路安全部分開發成果僅屏東縣政府警察局使用；智慧觀光部分開發成果僅臺東縣政府使用，且自110年11月起至112年12月止，該等面向治理主題開發成果每月平均使用次數分別僅31.8次、5.3次、41.5次、2.2次，其辦理結果缺乏區域性之交通服務整合應用與因應未來可能發生事件效能，且複製及擴散成效欠佳，難以協助地方政府提升交通資料治理之能力，經函請交通部督促研謀改善。據復：交通資料治理需求主要係提升日常業務行政效能之常態性應用服務，針對個別化需求、未來事件預測等，將依據個案並融入內外部資料進行分析及呈現，另考量治理案尚屬測試階段，治理主題之API以年月日頻次統計更新，須仰賴來源端共同協作以符實際，後續將持續透過治理主題推廣並強化其使用。

| 3. 辦理試營運案，期達成TDX平臺自負盈虧、永續經營目標，並創造更高市場關注度與價值，惟實際產出之產品不利後續再銷售與建立商業模式，且專案管理廠商未於專案執行期間及時辨識執行風險並導正缺失，均肇致原規劃目標難以達成：依交通部辦理「運輸資料流通服務平臺（TDX）」營運模式研究案期末報告書110年5月19日增修版1.1列載，現階段TDX平臺係以發展開放資料角度，投入政府資源推動建立，未來於需求增加、資料量及介接數持續成長之情況下，持續仰賴政府資源投入可能無法負擔，未來須考慮自主永續營運之議題。嗣該部接續辦理「『運輸資料流通服務平臺（TDX）』營運模式研究（二）－創新服務驗證計畫專案管理」案（110年5月25日決標，決標金額295萬元，下稱專案管理案）及試營運案，試營運案廠商於專案管理案廠商協助推動相關驗證工作並進行專案管理下，完成開發「國家風景區遊憩指標資訊服務」等4款跨域整合產品（表15）。惟據該部辦理「提升『運輸資料流通服務平臺（TDX）』交通數據創新價值暨專案管理（I）」案期末報告書修正版3.1之三列載，TDX資料並非消費者買單與否之產品亮點、交付品長期價值不明顯、對TDX未來市場定位與走向較難看出深刻建議；又試營運案契約規定須創造社會產業經濟價值3,000萬元之衍生效益，該4產品於專案執行期間雖創造4,669萬餘元之間接效益，惟實際創造直接效益（營運收入）僅219萬餘元，且交通部於111年12月28日完成試營運案驗收後，即未再進行後續研究與發展，難以達成原規劃透過開發產品以驗證平臺自主永續營運之目標。另專案管理案廠商依約應協助試營運案廠商推動相關驗證工作並進行專案管理，惟未於專案執行期間及時辨識其執行風險並導正缺失，肇致試營運案產出之產品不利後續再銷售與建立商業模式、可加值應用價值難謂顯著、缺乏對於未來市場定位與走向之論述等情事發生，經函請交通部督促研謀改善。據復：鑑於我國數據市場尚不活絡及考量開放資料推動之公益性質，專案計畫對我國數據市場之刺激非短期可見成效，且營運模式亦涉及公私資料協力發展之商品定價、智慧財產權等議題，致產品難以於市場機制自由發展，後續將透過營運案之驗證示範讓產業瞭解資料使用潛力，進而激發產業發展 表15 試營運案開發跨域整合產品情形 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 產品名稱 | 內容摘要 | 直接效益 | 間接效益 |
| 合計 |  | 2,192,000 | 46,697,101 |
| 國家風景區遊憩指標資訊服務 | 使用TDX國家風景區界圖資、公車票證、CVP等資料，為客戶找出有設點／站需求之區域。 | 280,000 | 12,631,040 |
| 展店及商品配置多元參數資訊服務 | 使用TDX公車（客運）／軌道票證、CVP、臺灣大車隊、前線媒體、內政部最小統計區等資料，以提供開店最需要與人相關之多維度資料。 | 795,000 | 26,813,061 |
| 捷運區域人流標籤服務 | 使用TDX捷運票證、CVP人流標籤等資料，以提供捷運各站點分時人流標籤。 | 117,000 | 1,053,000 |
| 用車人加值服務一站通等解決方案 | 使用TDX停車場、遠創停車場等資料，以分階段提供全臺最完整停車場資料庫資訊服務及其他用車人資源。 | 1,000,000 | 6,200,000 |
| 註：1.直接效益指投標者提供因本專案產出之創新成果／服務於試營運期間獲取之營運收入；間接效益包含因本專案產出之創新成果／服務所衍生之新專案合作經費、資料交換之點數換算價值、或其他經專案審查委員會認定之衍生效益。 2.CVP（Cellular－Based Vehicle Probe）：指手機基地臺信令。 3.資料來源：整理自交通部提供資料。 |  |  |  |

更彈性之營運服務。

#### （十三）　政府為實現交通平權，持續推進多元偏鄉公共運輸服務，以提升交通運輸服務量能及移動便利性，惟仍有部分偏鄉地區公共運輸涵蓋率未達目標值，甚無公共運輸服務，且高齡者交通需求未獲滿足，又駕駛人力斷鏈問題仍待解決，自駕巴士之交通法制及配套措施亦待完善，允宜研謀改善。

交通部為實現交通平權，滿足基本民行需求，於偏鄉地區因地制宜推展公共運輸服務，運用幸福巴士（小黃）、噗噗共乘等多元車輛，建構當地居民所需移動力，落實偏鄉行的正義，公路局賡續透過「公路公共運輸服務升級計畫（110－113年）」（下稱公運計畫），辦理偏遠路線營運虧損補貼，推動幸福巴士新闢路線及服務升級，導入科技平臺及加強整合各部會暨在地資源投入偏鄉地區，以完善偏鄉公共運輸，提升營運效能及精進服務品質，並明定偏鄉地區公路公共運輸空間服務涵蓋率（下稱公共運輸涵蓋率）為績效指標，112年度階段目標為91％，截至112年底止，實際值為91.97％，已達預定目標。經查政府推動偏鄉交通平權政策執行情形，核有下列事項：

表16　公共運輸涵蓋率未達預定目標之偏鄉地區

| 市縣 | 鄉鎮區 |
| --- | --- |
| 新北市 | 石碇區、坪林區、平溪區 |
| 臺中市 | 和平區 |
| 臺南市 | 龍崎區、南化區、楠西區 |
| 高雄市 | 田寮區、那瑪夏區、甲仙區、桃源區、六龜區 |
| 宜蘭縣 | 南澳鄉、大同鄉 |
| 新竹縣 | 峨眉鄉、五峰鄉、尖石鄉 |
| 苗栗縣 | 獅潭鄉、南庄鄉、三灣鄉、泰安鄉 |
| 南投縣 | 魚池鄉 |
| 嘉義縣 | 阿里山鄉、番路鄉 |
| 屏東縣 | 霧臺鄉 |
| 花蓮縣 | 光復鄉、富里鄉、玉里鎮 |
| 臺東縣 | 太麻里鄉、鹿野鄉、卑南鄉、長濱鄉、大武鄉 |

註：1.資料時點：112年12月31日。

2.資料來源：整理自公路局提供資料。

1.　部分偏鄉公共運輸涵蓋率未達目標值，甚無公共運輸服務：交通部已訂定公共運輸涵蓋率為績效指標並設定目標值，惟截至112年底止，偏鄉地區仍有33個鄉鎮區公共運輸涵蓋率未達目標值（表16），逾全臺70個偏鄉之4成，另非偏鄉地區亦有125個鄉鎮區公共運輸涵蓋率未及偏鄉目標值。又偏遠地區幅員遼闊、地廣人稀，鄉鎮區公共運輸涵蓋率難以代表各村里公共運輸服務提供實況，經運用各村里公共運輸涵蓋率與內政部人口統計資料進行分析，截至112年底止，偏鄉及非偏鄉公共運輸涵蓋率未達目標值之村里分別計190個及1,747個，其中偏鄉公共運輸服務涵蓋不足之村里仍逾3成，24個偏鄉村里就學就養人口介於2至5成，公共運輸涵蓋率卻未及5成或未提供公共運輸服務；另有475個非偏鄉村里就學就養人口逾2成，惟公共運輸涵蓋率未及5成，109個非偏鄉村里無公共運輸服務，惟因戶籍人口密度未符內政部偏遠地區定義，致未列入公運計畫偏鄉公共運輸服務改善範圍。鑑於部分偏鄉及非偏鄉交通仍屬不便，為提高交通網絡涵蓋率及服務水準，經函請行政院督促瞭解各地村里之交通需求及現狀，妥適規劃公路公共運輸服務範圍。據復：公路局將督請地方政府盤點公共運輸涵蓋率未達目標值，甚無公共運輸服務之區域，並按其需求規劃加以協助，針對偏鄉地區33個公共運輸涵蓋率低於目標值之鄉鎮區，已將其中5個列入113年度幸福巴士優先推動區域。又公路局推動幸福巴士並未限於內政部定義之偏遠地區，地方政府可視實際需求新闢或調整公車路線提供服務，以改善當地公共運輸環境。

圖8　高齡者及其無照駕駛道路交通事故死傷情形

註：1.資料時點：112年12月31日。

2.資料來源：整理自交通部道安資訊查詢網資料。

圖8　高齡者及其無照駕駛道路交通事故死傷情形

註：1.資料時點：112年12月31日。

2.資料來源：整理自交通部道安資訊查詢網資料。

2.　高齡者搭乘公共運輸存在城鄉落差，交通需求未獲滿足，致無照駕駛交通事故傷亡情形持續惡化：鄉村高齡者搭乘公共運輸，除面臨上下公車之搭乘障礙，居住環境若屬山地或丘陵，將加劇步行移動之困難，且因偏鄉公車普遍班次過少、班距過長或轉乘不便，無法滿足其乘車需求，最終僅能仰賴他人開車接送，或選擇繼續使用私有運具，致道路交通安全風險增加。據交通部統計，近10年度65歲以上高齡者道路交通事故死傷人數，自103年度之3萬9,853人成長至112年度之7萬3,031人，增加逾8成，其中無照駕駛死傷人數甚自103年度之4,892人，倍增至112年度之1萬213人（圖8），均為歷史高點，部分長者面對身體機能退化，或未能合法持有駕照，仍選擇自行駕駛或騎車，致交通事故死傷情形持續惡化。經分析我國準極限村落分布及公共運輸服務涵蓋情形，發現截至112年底止，我國符合準極限村落（55歲以上人口占比達50％以上）定義者計318個村里，其中位於偏鄉者計111個村里，公共運輸涵蓋率未達目標值者計50個村里（45.05％），涵蓋率未達5成者計10個村里，當地人口年齡已屆普通駕駛執照有效期限（75歲）者均逾1成；至非偏鄉之準極限村落計207個村里，公共運輸涵蓋率未達目標值者計105個村里（50.72％），涵蓋率未達5成者計28個村里，75歲以上人口占比逾1成有7個村里，惟當地無公共運輸服務，難以回應高齡者日常外出交通需求，協助其維持生活自主自立。另運用上揭公共運輸涵蓋率未達目標值之準極限村落名單比對衛生福利部中央健康保險署「113年度全民健康保險醫療資源缺乏地區」施行區域名單、中華民國醫師公會全國聯合會111年度臺灣執業醫師統計資料，發現有77個公共運輸涵蓋率低於目標值之準極限村落位於全民健康保險醫療資源缺乏地區，其中31個準極限村落所屬鄉鎮區僅有1名醫師能提供診療服務，醫療資源匱乏，高齡長者有赴外地就醫之交通需求。鑑於公共運輸服務涵蓋不足，將難以提升高齡者參與社會活動之意願及自主性，經函請行政院督促將人口老化程度、高齡者交通事故熱區及醫療資源布建情形等納入公共運輸服務改善決策依據。據復：公路局將函請地方政府將人口老化程度、高齡者交通事故熱區及醫療資源布建情形等，納入公共運輸服務改善規劃參考。另針對偏鄉無公共運輸服務之村里，地方政府可依當地民眾需求規劃公共運輸系統及整體路網，提報公運計畫申請補助；至已有幸福巴士惟公共運輸涵蓋率未達目標值之地區，公路局將輔導轉型彈性服務模式，以符合民眾實際搭乘需求。

圖9　公路汽車客運駕駛員人數

資料來源：整理自公路局統計查詢網資料。

圖9　公路汽車客運駕駛員人數

資料來源：整理自公路局統計查詢網資料。

3.　大客車駕駛招募員額及留任比率未盡理想，駕駛人力斷鏈問題仍待解決：據公路局統計近7年公路汽車客運駕駛員人數，由106年底之5,723人，大幅減少至112年底之3,592人，計減少2,131人（約37.24％，圖9），該局為協助公路公共運輸業者延攬及培育駕駛人才，自108年起推動大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案（下稱就業安薪方案）、公路公共運輸大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才方案（下稱穩定就業留才方案）、公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案（下稱擴大就業獎勵方案），嗣配合TPASS行政院通勤月票方案，延長擴大就業獎勵方案補助期間至114年2月28日止，以利補足大客車駕駛人力缺口。經查大客車駕駛招募推動措施執行情形，核有：（1）就業安薪方案（108.6.12～109.11.30）及穩定就業留才方案（111.8.20～12.31），已協助業者招募駕駛員共計1,650人，惟未持續追蹤其留任現況及分析離職原因，不利衡量補助方案推動成效。另擴大就業獎勵方案（112.3.1～114.2.28）截至113年3月底止，協助業者招募駕駛員計1,106人，惟與公路局前於112年2月統計公路及市區汽車客運業駕駛員缺額計1,819人相較，仍有近4成駕駛人力缺口尚未補足。又穩定就業留才方案（111.8.20～12.31）及擴大就業獎勵方案（112.3.1～114.2.28）截至113年3月底止，招募駕駛員共計1,598人，實際獲補助者僅632人，符合前揭方案規定就職滿3個月之駕駛員未及4成，補助方案吸引人才留任之誘因似有不足，駕駛人力斷鏈問題仍待解決；（2）公路局研議參考日本，以外籍移工補足國內駕駛人力缺口，惟我國客運業駕駛人力缺工成因複雜，若未就癥結研謀改善，恐將發生勞動力替代效果，影響國人就業權益，且目前針對引進移工從事公共汽車客運業，尚缺乏外籍人士取得職業駕駛執照、華語能力檢定等配套措施，有待審慎評估等情事。經函請行政院督促切實掌握駕駛員缺額數據，釐清駕駛員離職癥結，據以研謀改善產業環境、適度調整求才條件之有效措施。據復：（1）公路局為持續補足駕駛人力缺口，已修正發布擴大就業獎勵方案延長補助期間，提高訓練期間每日之生活津貼補助上限金額，並由該局全額補助，且明定業者申請補助須提具留才措施計畫書，敘明薪資結構、福利措施及教育訓練等內容，以課予業者落實留才作為；（2）公路局已邀集國家發展委員會、勞動部及客運公會等，研商將客運業納入勞動部「留用外國中階技術人力計畫新增中階技術工作之工作類別相關規範（草案）」內容，並就駕駛受雇資格、語言能力、薪資水準訂定相關條件，以避免發生低薪聘僱，造成勞動力替代效果。

4.　國內尚未就自駕公車投入公共運輸服務擘劃發展藍圖、推動策略及研擬推動時程，交通法制及配套措施亦待完善：公路局為導入自駕於公共運輸服務，改善偏鄉民行需求及兼顧運輸成本效益，配合政府推動「前瞻基礎建設計畫－綠能建設」，於經濟部「智慧電動巴士DMIT計畫」辦理「智慧自駕公路創新移動服務營造計畫」（計畫期程為110年1月1日至114年8月31日，總經費3億680萬元），期吸引公路汽車客運業投入自動駕駛產業研發、設計及營運，將自動駕駛實證應用於公共運輸，補足偏鄉最後一哩路。經查自動化駕駛為全球交通運輸之發展趨勢，德國及鄰近國家日本、韓國均積極立（修）法，讓更高階之自駕車能於道路合法行駛，又為解決駕駛人力短缺問題，法國及日本亦積極推動自駕公車於偏鄉公共運輸服務，相較國際針對新興自動駕駛載具交通法規整備已見具體推展進度，我國就公共運輸自動駕駛服務之整體發展藍圖、推動策略、具體推動時程及交通法制尚無明確規畫，影響沙盒實驗成果具體落地商轉。復查我國自駕車發展，以自駕公車落地應用為優先，交通部已委由財團法人車輛安全審驗中心研訂「自駕公車實驗運行安全指引」，俾提升開放性場域道路實測及車輛基礎之安全性，惟非屬強制性規範，恐難確保申請人實際應用指引於自駕公車之沙盒實驗。經函請行政院督促參考國際自駕車技術標準發展進程，妥為規劃公共運輸自駕服務之發展藍圖及推動策略與時程，並完善交通法規調適工作。據復：自駕公車實驗運行安全指引將於113年底前完成，經濟部已規劃將其納為自駕車沙盒實驗新案申請之必備文件，俾協助自駕公車於沙盒測試過程中，進行必要之技術與制度盤點，確保運行安全。另交通部將持續依據國內外自駕公車發展情形修訂指引，以降低載具失能及發生嚴重事故之風險，逐步輔導業者技術銜接國際規範，朝落地應用商業化發展。

#### （十四）　公路局補助地方政府辦理幸福巴士（小黃）等多元公共運輸服務，以滿足基本民行需求，惟部分獲補助路線，客座利用情形不佳，甚有空駛情事，且長期仰賴政府補貼，亦多未予非居民差別訂價，又部分路線班次未能有效銜接對外公共運輸，影響服務效能，允宜研謀改善。

公路局為滿足基本民行需求，鼓勵地方政府辦理幸福巴士（小黃）等多元公共運輸服務，提供購車及基礎營運費用補助，截至112年底止，該局及地方政府已於173個鄉鎮協力推動436條幸福巴士（小黃）路線，並於62個偏鄉推動179條幸福巴士及51條幸福小黃路線，自108至112年度共計服務212萬餘人次。經查公路局補助地方政府辦理幸福巴士（小黃）路線執行情形，核有下列事項：

表17　112年度幸福巴士路線空駛率及客座利用率情形

單位：條、％

| 市縣 | 路線數量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 路線數－按空駛率分 |  | 空駛率 | 路線數－按客座利用率分 |  | 客座 利用率 |
|  |  | 未滿50％ | 50％以上 |  | 未滿50％ | 50％以上 |  |
| 合計 | 227 | 197 | 30 | 15.90 | 163 | 64 | 30.11 |
| 新北市 | 16 | 16 | － | 5.39 | 15 | 1 | 24.38 |
| 桃園市 | 23 | 19 | 4 | 24.71 | 13 | 10 | 28.21 |
| 臺中市 | 1 | 1 | － | 5.85 | 1 | － | 28.55 |
| 高雄市 | 2 | 2 | － | － | 1 | 1 | 51.62 |
| 宜蘭縣 | 1 | 1 | － | 1.79 | 1 | － | 29.13 |
| 新竹縣 | 12 | 8 | 4 | 4.64 | 9 | 3 | 30.82 |
| 苗栗縣 | 25 | 23 | 2 | 4.05 | 18 | 7 | 31.95 |
| 彰化縣 | 3 | 3 | － | 0.47 | 1 | 2 | 61.07 |
| 南投縣 | 14 | 11 | 3 | 30.28 | 12 | 2 | 21.40 |
| 雲林縣 | 2 | 1 | 1 | 33.73 | 2 | － | 6.63 |
| 嘉義縣 | 13 | 5 | 8 | 52.38 | 13 | － | 8.70 |
| 嘉義市 | 5 | 3 | 2 | 47.83 | 4 | 1 | 17.35 |
| 屏東縣 | 42 | 41 | 1 | 14.19 | 28 | 14 | 42.91 |
| 花蓮縣 | 25 | 25 | － | 0.44 | 15 | 10 | 45.15 |
| 臺東縣 | 38 | 34 | 4 | 6.26 | 25 | 13 | 41.74 |
| 澎湖縣 | 3 | 2 | 1 | 27.47 | 3 | － | 18.69 |
| 連江縣 | 2 | 2 | － | 6.43 | 2 | － | 17.86 |

資料來源：整理自公路局提供資料。

1.　部分獲補助幸福巴士（小黃）路線，客座利用情形不佳，甚有空駛情事：公路局為維持基礎公共運輸營運服務，補助幸福巴士（小黃）路線營運費用，經分析112年度獲補助之372條幸福巴士（小黃）路線營運情形，其中補助幸福巴士227條，整體空駛率及客座利用率分別為15.90％、30.11％，按路線別分析，計有30條空駛率5成以上、163條客座利用率未及5成（表17）；另補助幸福小黃路線145條，整體空駛率及客座利用率分別為43.44％、35.46％，按路線別分析，計有43條空駛率5成以上、98條客座利用率未及5成（表18）。幸福巴士（小黃）路線經公務機關徵求客運業者或自行經營，以提供各鄉鎮或村落銜接至鄰近鐵路、公路或市

表18　112年度幸福小黃路線空駛率及客座利用率情形

單位：條、％

| 市縣 | 路線數量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 路線數－按空駛率分 |  | 空駛率 | 路線數－按客座利用率分 |  | 客座 利用率 |
|  |  | 未滿50％ | 50％以上 |  | 未滿50％ | 50％以上 |  |
| 合計 | 145 | 102 | 43 | 43.44 | 98 | 47 | 35.46 |
| 臺中市 | 21 | 4 | 17 | 63.92 | 20 | 1 | 24.92 |
| 臺南市 | 31 | 16 | 15 | 41.42 | 30 | 1 | 20.00 |
| 高雄市 | 68 | 64 | 4 | 26.84 | 24 | 44 | 72.82 |
| 宜蘭縣 | 1 | 1 | － | 11.33 | 1 | － | 34.62 |
| 新竹市 | 2 | 2 | － | 42.46 | 2 | － | 21.36 |
| 嘉義縣 | 16 | 11 | 5 | 43.00 | 15 | 1 | 19.73 |
| 屏東縣 | 4 | 3 | 1 | 47.51 | 4 | － | 22.60 |
| 臺東縣 | 2 | 1 | 1 | 11.13 | 2 | － | 27.45 |

資料來源：整理自公路局提供資料。

區汽車客運之站牌、場站、醫療院所或重要行政機關等據點之基礎公共運輸服務，惟行駛班次時間未能符合民眾期待，造成空駛情形嚴重或客座利用率未臻理想。經函請行政院督促強化目標客群需求調查，研議參考花東地區噗噗共乘以社工蹲點模式訪查搭乘需求，並依需求人次擇選適切車型，兼採彈性或預約等多元公共運輸服務模式，妥為規劃路線班次。據復：為提升客座利用情形，地方政府已利用文化健康站、村里活動中心及學校機關等，蒐集居民旅運資訊，部分市縣亦參考噗噗共乘蹲點模式盤點需求，以規劃適切之服務路線。另公路局已透過空駛率大於50％、平均每班載客數低於1人、人均補助金額高於350元等3項指標，擇選70條營運績效較差之路線逐步輔導改善，未來將持續輔導地方政府滾動檢討營運狀況，精進整體路線營運績效。

2.　幸福巴士（小黃）票價收入多未能支應營運成本，長期仰賴政府補貼或CSR資源投入，難以永續營運：公路局為填補公共運輸服務缺口，補助地方政府新闢幸福巴士（小黃）路線，以擴增偏鄉公共運輸服務量能，惟客運業者長期仰賴虧損補貼，未能自主營運獲利，不利路線永續經營發展，雖透過財團法人台灣郵政協會等組織捐贈車輛，引導企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）資源投入偏鄉共享運輸服務，車輛後續維養支出仍缺乏自主財源。截至113年2月底止，由地方政府於7個市縣及15個鄉鎮區輔導當地社會團體成立市區汽車客運業計有12個營運主體，交通部放寬社會團體或個人成立之市區汽車客運業經營偏遠路線得提供貨運服務，已逾2年，僅有臺中市和平區梨山社區發展協會、花蓮縣卓溪鄉卓清社區發展協會及新竹縣尖石鄉玉峰社區發展協會等3個營運主體，運用其營運班車提供貨運服務（表19），相關客運業者尚未能積極拓展自主財源，難以永續經營。經函請行政院督促協調地方政府輔導前揭市區汽車客運業者，研議就獲補助營運路線，參考花蓮縣卓溪鄉等地區導入客貨共載試辦計畫，開拓自主財源之可行性。據復：公路局將責請各區監理所洽市縣政府，合作盤點轄內

表19　地方政府輔導社會團體成立市區汽車客運業情形

| 市縣 | 鄉鎮區 | 營運主體 | 核准日期 | 有無 貨運服務 | 市縣 | 鄉鎮區 | 營運主體 | 核准日期 | 有無 貨運服務 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏東縣 | 滿州鄉 | 一粒麥子基金會 | 109.12.16 | 無 | 南投縣 | 鹿谷鄉 | 永隆社區發展協會 | 111.8.22 | 無 |
| 臺中市 | 和平區 | 梨山社區發展協會 | 110.12.2 | 有 | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 卓清社區發展協會 | 111.8.31 | 有 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 花蓮縣 | 富里鄉 | 羅山社區發展協會 | 111.1.24 | 無 | 屏東縣 | 瑪家鄉 | 南嶽山城合作社 | 111.11.10 | 無 |
| 臺東縣 | 延平鄉 | 臺東縣巴喜告 原住民關懷協會 | 111.3.28 | 無 | 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 馬遠社區發展協會 | 111.11.28 | 無 |
|  | 卑南鄉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺東縣 | 達仁鄉 | 社團法人臺東縣 南迴健康促進關懷協會 | 111.3.31 | 無 | 屏東縣 | 泰武鄉 | 吾拉魯滋合作社 | 111.12.9 | 無 |
| 高雄市 | 杉林區 | 獅山社區發展協會 | 111.4.26 | 無 | 新竹縣 | 尖石鄉 | 玉峰社區發展協會 | 112.10.27 | 有 |
|  | 美濃區 |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.資料時點：113年2月29日。

2.資料來源：整理自公路局提供資料。

運輸供需情形，研議導入客貨共載試辦計畫，俾開拓財源挹注偏鄉公共運輸服務路線發展。

圖10　苗栗縣三義鄉幸福巴士假日觀光路線

資料來源：擷取自苗栗縣三義鄉公所網站資料。

圖10　苗栗縣三義鄉幸福巴士假日觀光路線

資料來源：擷取自苗栗縣三義鄉公所網站資料。

3.　幸福巴士（小黃）路線多未針對觀光旅遊乘客差別訂價，與實踐偏鄉交通正義之原意未盡相符：交通部為實踐偏鄉交通正義，提升偏鄉公路公共運輸服務，與公路局及地方政府共同推動幸福巴士及幸福小黃等公共運輸服務路線。截至112年3月13日止，計有桃園市復興區、新竹縣尖石鄉、苗栗縣泰安鄉等67條路線，已針對身分別等訂定車資差別費率，如持市縣（鄉鎮）民、敬老、博愛、博愛陪伴、愛心、學生等卡別者，或屬低收入戶鄉民、15歲以下學童或設籍該地區之高中（職）以下學生等，享有免費或優惠措施；另苗栗縣三義鄉推行假日觀光路線（圖10），以區隔居民及觀光需求，惟其餘路線尚未有差別收費措施，非目標族群之觀光遊客亦獲同等補助，與實踐偏鄉交通正義之原意未盡相符。為促使補助資源挹注於偏鄉居民，經函請交通部督促公路局督導地方政府輔導營運單位研酌配套費率措施。據復：公路局推行幸福巴士（小黃），主要以服務當地鄉親基本民生旅運需求為主，外來觀光需求為輔，已督請所轄地區監理所、站持續輔導地方政府，就各路線觀光旅客增長情形及需求狀況，調整營運路線及服務型態（含差別訂價），以滿足偏鄉公共運輸多元之交通需求。

表20　幸福阿里山1路轉乘接駁班次及交通時間

單位：分鐘

| 路線名稱 | 發車站 | 轉乘站 | 轉乘路線 | 等候 時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 發車時間 | 預估到站時間 | 班次時間 |  |
| 幸福 阿里山1路 | 茶山站 | 龍美站 | 7302 | 18 |
|  | 08：10 | 09：02 | 09：20 |  |
|  | 茶山站 | 龍美站 | 7332A | 76 |
|  | 08：10 | 09：02 | 10：18 |  |
|  | 茶山站 | 龍美站 | 7314 | 133 |
|  | 16：50 | 17：41 | 19：54 |  |
| 7322 | 嘉義市大雅站 （天主教聖馬爾定醫院大雅院區） | 龍美站 | 幸福 阿里山1路 | （-16） |
|  | 05：55 | 07：16 | 07：00 |  |
|  | 嘉義市大雅站 （天主教聖馬爾定醫院大雅院區） | 龍美站 | 幸福 阿里山1路 | 14 |
|  | 13：55 | 15：16 | 15：30 |  |
| 7302 | 嘉義市大雅站 （天主教聖馬爾定醫院大雅院區） | 嘉義 火車站 | 7322C 台灣好行 阿里山B線 | 4 |
|  | 06：55 | 07：06 | 07：10 |  |
| 7322C 台灣好行 阿里山B線 | 嘉義火車站 | 龍美站 | 幸福阿里山1路 | （-69） |
|  | 07：10 | 08：09 | 07：00 |  |

註︰1.等候時間為負值，代表無法成功轉乘其他公共運輸服務。

2.資料時點︰112年3月13日。

3.資料來源︰整理自Google Map及公路局提供資料。

4.　部分幸福巴士（小黃）路線營運時間，未能與其他對外公共運輸服務班次有效銜接，影響服務效能：公路局為補足偏鄉最後一哩路之基本民行，補助地方政府規劃提供幸福巴士或幸福小黃等公共運輸服務，惟部分路線營運時間或規劃班次未能與其他對外公共運輸有效銜接，影響服務效能。以嘉義縣阿里山鄉公所營運「幸福阿里山1路」為例，路線主要往返龍美及茶山，週二至週五為每天固定4個班次（龍美往茶山7︰00及15︰30；茶山往龍美8︰10及16︰50），若欲從茶山前往嘉義市區，下午時段於茶山站搭乘16︰50班次，約17：41抵達龍美站，可銜接7314路線公車19︰54班次，惟需等候逾2個小時始有銜接公車；欲從嘉義市區返回茶山，上午時段嘉義市區無公車可於7︰00前抵達龍美站，爰龍美往茶山7︰00發車之班次客座利用率難以提升；下午時段雖可搭乘7322路線13︰55班次，銜接幸福阿里山1路龍美往茶山15︰30之末班車（表20），惟後續即無其他公共運輸服務可供接駁至茶山，影響基本民行。鑑於政府為踐行交通正義及提供基本民行需求，已投入公共運輸服務資源，經函請交通部督促檢討規劃路線班次，提升轉乘便利性，以符目標族群需求。據復：已針對幸福阿里山1路營運班次及模式進行檢討，並調整銜接既有7302、7314及7322等3條公路汽車客運路線班次，另公路局將就末班車較早發車情形，請嘉義縣政府檢討改善。

#### （十五）　政府為減輕通勤族交通負擔及提升公共運輸使用率，推動TPASS行政院通勤月票方案，惟計畫績效指標有待檢討，配套措施亦欠周全，允宜研謀改善，以提升公共運輸運量及降低道路交通事故之政策目標。

圖11　各市縣通勤月票方案規劃及實施情形

註：1.資料時點：113年5月31日。

2.資料來源：整理自公路局提供資料。

圖11　各市縣通勤月票方案規劃及實施情形

註：1.資料時點：113年5月31日。

2.資料來源：整理自公路局提供資料。

交通部為擴大公共運輸補貼，減輕通勤族群交通負擔，依疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例第3條及第4條規定，於112年4月17日訂定交通部促進公共運輸使用補助辦法，委任公路局辦理直轄市、縣（市）政府（下稱市縣政府）實施市縣內及跨市縣生活圈公共運輸通勤月票票證整合優惠措施（下稱通勤月票方案）之補助，並於中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算（自112年2月21日至114年12月31日止）編列200億元經費支應補助計畫，截至113年5月底止，全國已有19個市縣推動實施23個通勤月票方案（圖11），以減輕民眾交通負擔及移轉私人運具使用，增進道路交通安全及均衡區域發展，達成3年提升公共運輸運量5％、降低道路交通事故5％之政策目標。經查公路局執行交通部委任辦理通勤月票方案補助情形，核有下列事項：

1.　部分通勤月票方案補助計畫績效目標與整體政策目標未盡相符，或設定目標值存有差異，又缺乏預期效益之量化目標，衡量基期未臻一致，或未於計畫明定衡量基期：據行為時交通部公路總局執行公共運輸通勤月票補助作業要點（下稱補助作業要點）第7點規定，該要點之補助由各市縣政府於規定時間內檢具計畫書，向該局提出申請，計畫書應至少包含預期效益（如：各類公共運具各年運量提升及道路交通安全改善績效目標，以及其他計畫實施前、後預估之質化與量化成效）等內容。經查通勤月票方案績效目標訂定情形，核有：（1）基北北桃、中彰投苗及南高屏等3大生活圈共11市縣通勤月票方案，已明定「基北北桃整體生活圈內之每十萬輛機動車輛事故率或死亡率，114年度較111年度下降5％」、「臺南市交通事故114年度較111年度降低2.7％」等道路交通安全改善績效目標，惟與通勤月票方案既定「降低道路交通事故5％」之整體政策目標相較，績效目標項目未盡相符，設定目標值亦存有差異；（2）「高雄市區及南高屏全區公共運輸通勤月票計畫書」，已將提升南高屏全區公共運輸使用率納為預期效益，惟缺乏具體量化目標，難以衡量達成情形，另部分通勤月票方案預期效益衡量基期未臻一致，或未明定預期效益之衡量基期，不利橫向比較各通勤月票方案之執行成效。為利政府政策發揮補助效益，達成既定之政策目標，經函請交通部督促檢討改善。據復：（1）各市縣道路交通安全改善績效目標係由提案市縣依其交通特性自行訂定，再由專家學者成立審查小組審視合理性，將俟提案市縣政府提交成果報告書時，就績效目標達成情形及未達標改善作為檢討改進，以期達成整體政策目標；（2）南高屏生活圈已就南高屏跨城際通勤月票方案之預期效益，訂定量化目標，另公路局亦律定111年度為通勤月票方案預期效益（績效目標）之衡量基期，並請市縣政府修正計畫書。

2.　通勤月票方案銷售數量已達初步目標，惟未考量城際通勤實際需求，滾動檢討優惠實施範圍，配套措施未臻周全：據公路局統計，截至112年7月底止，約有75萬餘人次加值購買通勤月票方案，銷售數量已達初步目標。經查通勤月票方案配套措施完備情形，核有：（1）基北北桃1,200元30日定期票方案於112年7月1日正式實施，惟截至112年8月19日止，部分公路汽車客運路線，因起迄站未均在基北北桃生活圈內，而未納入該方案之優惠實施範圍；另員林客運因路線分屬中彰投苗、雲嘉嘉2個生活圈，而未能適用通勤月票方案優惠，恐影響民眾消費權益及加值購買意願；（2）經分析通勤月票方案適用電子票證乘車之實體卡別，其中基北北桃生活圈僅能使用悠遊卡，南高屏生活圈僅能使用一卡通；另臺鐵、臺中捷運及桃園機場捷運等交通場站，因進出閘門程式未及完成系統修改或整合測試，乘客僅能由專門閘道刷卡通過，屢有媒體報導旅客進出站大排長龍、人流回堵，影響通勤時間等情事。為增進服務量能及品質，提升通勤月票方案推動成效，經函請交通部督促研謀改善。據復：（1）公路局已與地方政府共同盤點，視通勤需求將區間路段納入通勤月票方案使用範圍，自112年10月起基北北桃及中彰投苗生活圈之通勤月票方案，已增加37條公路汽車客運路線適用區間路段，以擴大服務族群；（2）相關交通場站將視使用情形，增加專門閘道或擴大為全閘門通道。

3.　通勤月票方案加值購買人數成長遲滯，私人運具使用習慣未見明顯改變，又部分市縣政府未依規定期限提報結算資料，影響預算執行：據公路局統計，通勤月票方案推動實施迄113年4月底止，累計加值購買人次達640萬餘人次，使用月票搭乘臺鐵等公共運具計4億6,959萬餘人次，公共運輸運量成長率達15.80％。經查通勤月票方案執行情形，核有：（1）113年4月份民眾加值購買通勤月票方案計67萬餘人次，與甫推動實施時（112年7月）加值購買之75萬餘人次相較，明顯下滑，且基北北桃、桃竹竹苗、中彰投苗、雲嘉嘉、南高屏、東部3縣等6個生活圈之銷售狀況多呈現停滯情形（表21），月票使用族群固定，不利公共運輸運量成長；（2）截至113年3月28日止，通勤月票方案除「基北北桃TPASS行政院通勤月票」已完成112年度優惠票價差額結案核銷，宜蘭縣政府及基隆市政府於113年3月提報結算資料外，其餘市縣政府均未於規定期限內提報結算資料，致補助計畫經費預算執行情形欠佳，截至113年3月底止，歲出累計分配數70億元，累計實現數13億8,487萬餘元，實現率僅19.78％。為利擴大加值購買客群，達成提升公共運輸政策目標及預算執行成效，經函請交通部督促研謀改善。據復：（1）已責請公路局研議推動短天期定期票方案，以照顧非通勤公共運輸需求，擴大TPASS使用客群及提升實施成效；（2）自113年起公路局補助經費採逐季預撥方式，並於申請預撥下一季經費時辦理前一季或部分月份之

表21　公共運輸通勤月票加值購買人次

單位：千人次

| 生活圈 年月 | 合計 | 基北北桃 | 桃竹竹苗 | 中彰投苗 | 雲嘉嘉 | 南高屏 | 東部3縣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 6,405.86 | 5,122.09 | 134.98 | 258.39 | 5.35 | 823.92 | 61.11 |
| 112.07 | 755.69 | 577.30 | － | 31.02 | － | 147.36 | － |
| 112.08 | 588.47 | 491.55 | － | 27.47 | － | 66.10 | 3.33 |
| 112.09 | 539.38 | 447.93 | 4.15 | 20.72 | － | 62.33 | 4.22 |
| 112.10 | 711.85 | 575.10 | 17.12 | 28.19 | － | 83.12 | 8.30 |
| 112.11 | 648.58 | 522.82 | 17.30 | 25.66 | － | 75.31 | 7.48 |
| 112.12 | 634.65 | 510.13 | 17.29 | 25.84 | 0.12 | 74.89 | 6.37 |
| 113.01 | 590.36 | 473.73 | 17.14 | 22.70 | 1.02 | 70.75 | 4.99 |
| 113.02 | 619.53 | 488.81 | 19.15 | 25.35 | 1.35 | 77.22 | 7.62 |
| 113.03 | 645.64 | 510.19 | 19.30 | 22.36 | 1.24 | 83.38 | 9.14 |
| 113.04 | 671.66 | 524.49 | 23.49 | 29.03 | 1.60 | 83.42 | 9.61 |

註：1.資料時點：113年6月18日。

2.資料來源：整理自公路局提供資料。

核銷轉正，俾提高預算執行率。

#### （十六）　部分省道路段與邊坡位於活動斷層或大規模崩塌災害潛勢地區，且地震係邊坡不穩定之重要因素，惟尚未運用地震資料作為告警指標之參考依據，允宜研謀妥處，以減少公路災害發生。

公路局為健全災害防救體系，訂定「交通部公路局災害防救業務計畫」，並運用風險及流域管理概念，制定預警、警戒及行動等降雨觀測指標，24小時監看重點監控路段及橋梁。據氣候變遷災害風險調適平台網站資料，地震及豪雨係造成邊坡不穩定之因素，恐使坡體崩塌及滑落，又中央氣象局（112年9月15日改制為中央氣象署，下稱中央氣象署）為強化地震震度於救災及應變作業之實用性，於108年12月18日將地震震度分為10個階級，以提升地震震度與災害發生之關聯性。經運用地質雲加值應用平臺之活動斷層分布與省道路線進行圖層套疊比對，發現部分省道路段位於車籠埔、車瓜林及米崙等29個活動斷層上（圖12），另運用農業部113年1月25日公布之65處大規模崩塌潛勢地區與公路局所轄邊坡進行圖層套疊比對，發現40處省道邊坡位於大規模崩塌潛勢地區500公尺範圍內。經查公路局委外辦理「111－112年度（北區）委託天氣預判、分析、防災研究及常時防災監控專業服務」之第二期工作報告指出，台8線96K（碧綠溪明隧道入口）、台9線46K+600（北宜路九段）、台20線臨105便道14K+600（禮觀路

圖12　部分省道位處活動斷層示意

資料來源：整理自地質雲加值應用平臺資料。

圖12　部分省道位處活動斷層示意

資料來源：整理自地質雲加值應用平臺資料。

段）、台10甲線34K+400（克難關路段）、台6線27K（出礦坑路段）及台21線141K+500（塔塔加路段）等路段，曾於112年3至6月間發生路樹倒塌、落石及邊坡土石坍方等災害，且發生災害時雨量多未達大雨等級、無短延時強降雨或無降雨，然因該等路段地質脆弱及降雨降低摩擦力等因素而發生災害，顯示雨量並非致災之唯一因素。公路局雖以雨量作為預警、警戒及行動值之告警指標，惟部分省道路段與邊坡位於活動斷層或大規模崩塌災害潛勢地區，且地震及豪雨均係造成邊坡不穩定之因素，降雨量未達預警、警戒及行動值，仍有發生土壤承受力不足，肇致地震時邊坡崩塌及土石滑落之風險，經函請交通部督促研謀妥處，以減少公路災害發生。據復：各國地震預測技術仍在試驗及研發階段，尚難直接訂定預警、警戒及行動值之告警指標，公路局已參考相關災害資料調整監控路段之管理指標，以因應邊坡脆弱度提升而可能增加之災害風險，並研議開發隧道內地震告警系統，利用中央氣象署強震訊息結合公路隧道內資訊可變標誌（或警示牌面），促請用路人留待隧道庇護範圍之安全區域，以維行車安全。

#### （十七）　為因應氣候變遷衝擊，建置省道邊坡管理系統，以有效管理邊坡資料，惟審查作業冗長影響執行進度，且系統未配合邊坡分級修正同步調整，基本資料建置亦欠完整，另未監測部分位於地質敏感區且曾致災之省道邊坡，增加用路人安全風險，允宜研謀改善，以發揮系統建置效益。

公路局轄管省道路段5千餘公里，邊坡數量眾多，於極端氣候衝擊下，邊坡因外部因素（豪雨、颱風及地震等）及內部因素（地質、地形及地貌等）影響，潛藏落石、崩塌或土石流等災害發生風險，為有效管理省道邊坡，建置省道邊坡全生命週期維護管理系統（下稱省道邊坡管理系統），採購決標金額864萬餘元，並於112年11月17日完成驗收。經查執行情形，核有下列事項：

| 1. 辦理省道邊坡管理系統建置採購案，未配合資訊系統安全管理要點適時檢討契約項目，且審查作業冗長，影響全案執行進度：為強化邊坡維護管理作業，公路局於102年開發「邊坡資訊管理系統」（下稱口卡系統）管理維護邊坡基礎設施，該系統使用5年餘，因軟硬體設施不足，嗣再辦理省道邊坡管理系統採購案，於108年4月23日與廠商簽約，依採購契約第7條第1項規定，履約期限自簽約之次日起算1,065日曆天（含建置期700天及保固期365天，不包含機關審查時間）。該案為符合公路局108年10月訂定之「資訊系統安全管理要點」相關規範，於111年8月31日辦理第1次契約變更，新增系統資訊安全、系統內嵌地圖平臺等4個工作項目，追加契約金額175萬元，契約金額變更為1,039萬餘元。查該局於108年10月即訂定上開管理要點，惟歷經2年10個月始配合辦理第1次契約變更，未適時檢討採購契約項目，以強化資訊系統之安全管理；另該局審查本案工作計畫書、3次期中報告及期末報告等，期間長達701個日曆天，採購契約雖未就審查時間予以規範，惟審查期間冗長，影響本案執行進度，截 表22 省道邊坡管理系統採購案付款紀錄 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元 |  |  |
| 憑單編製日期 | 憑單編號 | 金額 |
| 合計 |  | 6,054,930 |
| 108/12/11 | 502808 | 1,297,485 |
| 109/06/09 | 501186 | 1,297,485 |
| 110/05/21 | 501010 | 1,729,980 |
| 111/04/26 | 500753 | 1,729,980 |
| 註：1.資料時點：截至112年12月31日止。 2.資料來源：整理自公路局提供資料。 |  |  |

至112年底總付款金額605萬餘元，僅占契約金額1,039萬餘元之58.22％（表22），經函請交通部督促公路局檢討改善，有效掌握計畫辦理期程，以發揮邊坡管理系統效益。據復：已針對資訊服務採購契約訂定相關指引，後續若有類似採購案，將依指引逐項檢核，以確認符合最新規定；另避免審查意見分次提供，俾縮短審查作業時程，確實掌握執行期程。

2.　已修正邊坡定性分級，惟省道邊坡管理系統未同步修正，資料登錄亦欠完整：公路局建置省道邊坡管理系統，係依原口卡系統及相關平台（如：公路養護巡查系統、防救災資訊系統、劇烈天氣監測系統）之現有資料進行蒐集作業，建立該系統之各項資訊，包含邊坡基本資料、檢測作業維護、監測數據管理、地錨資訊管理、工程資訊、各項情資管理及統計分析查詢等7大類。經查該系統以邊坡資料庫格式架構，匯入口卡系統之邊坡設施資料，並將邊坡分為A、B、C、D等4個等級，又該局為因應部分復建完成邊坡仍具遠端致災因素，於112年10月5日增訂「邊坡區域外水因素及坡頂人為開發列為C+級邊坡作業指引」，將邊坡定性分級修訂為A、B、C+、C、D等5個等級，納入C+級之邊坡須建立防災管理面之觀測指標，預為規劃各管理值（預警、警戒及行動）之應變行動方案，俾完善防災管理制度。惟據該局提供截至112年11月21日止之資料分析，省道邊坡計1,618處，分別為A級218處、B級50處、C級599處、D級751處，尚未有C+級之分類，系統未配合同步修改，致各工務段人員辦理公路邊坡資料清查作業，無法於系統查填精準正確分類，不利邊坡資料之統計分析，影響省道防避災能力之提升。另查省道邊坡管理系統邊坡基本資料建置情形，部分資料庫欄位登載不完整，截至112年11月21日止，「附近地名」、「現地狀況描述」、A級及B級邊坡「定量分級」等欄位空白者，分別計有183筆、84筆、63筆，不利邊坡管理與資料分析應用；「現地狀況描述」欄位共計1,534筆，除部分空白未填，餘查填內容敘述繁多，如災害編號、復建資料、災害歷史及時間等，系統已有相對應之功能欄位，重複登載徒增作業時間，經函請交通部督促檢討儘速完成系統之修正，及研訂欄位查填原則，以提升系統資料品質，俾更精確掌握邊坡現地狀況，發揮邊坡管理系統效益。據復：已督促公路局將系統功能優化，並於113年2月底完成系統功能更新，及函請各養護工程分局更新系統資料及完成定量分級評分；另「現地狀況描述」欄位內容贅述繁多部分，後續將請廠商設計欄位樣本，以正規化資料格式。

3.　地錨基本或檢測資料建置不全，且系統功能仍待強化：公路邊坡管理攸關用路人生命安全，經交通部督促所屬辦理邊坡總體檢作業，其中省道之邊坡地錨檢測暨補強計畫、邊坡安全評估及設施補強等，由公路局委託專業廠商辦理地錨檢視及試驗，評估省道邊坡地錨功能現況及鏽蝕情形，並依112年2月20日省道邊坡管理系統資料填報說明會之決議，將檢測結果上傳至省道邊坡管理系統。惟該系統未建置加總彙計功能，致無法自系統獲取地錨數量之最新資訊，須由該局所屬各分局以人工作業方式逐項統計而得；另檢視該系統地錨基本資料之「地錨總支數」欄位資訊，其中北區養護工程分局新竹工務段轄管邊坡計10處，僅就1處邊坡登載地錨支數，其餘9處邊坡未登載，相關紀錄建置不全，基本資料有欠完備；復檢視該系統之地錨展開圖，部分地錨未記載功能評估分級結果，顯未依地錨分級建議表規定，落實登載地錨現況等情事，經函請交通部督促公路局檢討改善，以有效控管地錨現況，提升省道邊坡安全。據復：公路局已統計彙整缺漏部分，函請各分局儘速上傳檢測資料；另將評估納入加總彙計功能，以擴充優化系統功能。

| 4. 省道部分邊坡位於地質敏感區且曾發生災害事故，惟未予監測追蹤，恐無法掌握該等邊坡狀況之細微變化，增加用路人交通風險：經濟部業依地質法第5條規定，將具有特殊地質景觀、地質環境或有發生地質災害之虞之地區，公告為地質敏感區。另按地質敏感區劃定變更及廢止辦法第5條及第6條規定，亦明定活動斷層地質敏感區、山崩與地滑地質敏感區定義及範圍。經查省道邊坡位於活動斷層地質敏感區、山崩與地滑地質敏感區者計987處，其中曾發生邊坡崩塌、土石滑落等災害，惟公路局未予監測追蹤者計227處，其再發生災害風險機率高，未納入監測範圍不易事先預警可能發生之災害。又上開227處邊坡分布於宜蘭縣等11個巿縣，據中央氣象署全球資訊網統計，前揭巿縣近24年（89年至112年7月間）發生震度4級以上地震共計2,126次（表23），以花蓮、臺東及宜蘭等3縣較多，該3縣所轄邊坡位於地質敏感區且曾發生震度4級以上地震者計有94處，占上開227處邊坡約41.41％，未來因地震致災風險較高，惟未經監測恐無法掌握邊坡狀況之細微變化，增加用路人交通風險，經函請交通部督促 表23 位於地質敏感區曾發生災害之省道邊坡且所處巿縣發生震度4級以上地震次數 單位：處、次 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 巿縣 | 邊坡數量 | 地震次數 （註1） |
| 合計 |  | 227 | 2,126 |
| 1 | 花蓮縣 | 25 | 688 |
| 2 | 臺東縣 | 26 | 454 |
| 3 | 宜蘭縣 | 43 | 357 |
| 4 | 南投縣 | 32 | 137 |
| 5 | 嘉義縣 | 37 | 136 |
| 6 | 臺南市 | 1 | 121 |
| 7 | 臺中市 | 9 | 65 |
| 8 | 屏東縣 | 6 | 59 |
| 9 | 新北市 | 10 | 51 |
| 10 | 新竹縣 | 1 | 31 |
| 11 | 桃園市 | 37 | 27 |
| 註：1.邊坡數量之資料時間為113年1月3日；地震次數統計區間自89年1月1日至112年7月3日止，本表並按地震次數由高至低排序。 2.資料來源：整理自中央氣象署全球資訊網統計資料。 |  |  |  |

公路局針對邊坡崩塌之風險因子，廣為蒐集攸關數據資料並分析篩選高風險邊坡，加強監測機制，即時採行因應措施，俾達成預警目標，增進省道行車安全。據復：公路局已將該等邊坡納入省道邊坡管理系統列管，依規定持續辦理定期巡查及檢測，確認道路邊坡穩定狀態，並滾動檢討維護管理作為、蒐集相關數據資料，未來將適時提報申請經費辦理改善，或成立邊坡監測專案，以維用路人安全。

#### （十八）　公路局辦理橋梁安全維持檢測工作，以掌握橋梁使用現況及損傷情形，惟未落實審查廠商提報人員資格及文件、審查修正作業耗時冗長、未於管理系統完整查填橋梁基本資料、橋下空間遭占用及管線遮蔽等，允宜研謀改善。

圖13　公路局省道橋梁管理系統

資料來源：擷取自公路局省道橋梁管理系統使用手冊。

圖13　公路局省道橋梁管理系統

資料來源：擷取自公路局省道橋梁管理系統使用手冊。

公路局為早期發現橋梁結構物之異常與損傷，以掌握橋梁使用現況及損傷情形，依公路橋梁檢測及補強規範、公路養護手冊、公路橋梁目視檢測參考手冊等規定辦理橋梁檢測工作。依據公路局省道橋梁管理系統（圖13）統計資料，截至112年底止，該局計經管3,485座橋梁，除辦理橋梁基本資料調查補充修正、目視檢測、河床斷面測量等作業外，每半年辦理1次督導考評作業，另邀請外聘專家參與橋梁評鑑作業，以掌握橋梁安全。經查橋梁檢測工作執行情形，核有：1.委託橋梁檢測工作勞務採購案投標須知已訂定檢測人員基本資格規定，惟未落實審查廠商提報人員資格及文件；2.委託廠商辦理橋梁檢測工作，經外聘專家審查發現部分橋梁受損係因設計不良、施工不當、遭管線施工破壞等所致；3.廠商提送汛期前、後河床斷面測量工作成果報告及橋檢報告書之審查修正作業耗時冗長，且依約提出之照片均無顯示日期，難以釐清確認有無依限完成各項契約工作；4.未督促橋梁檢測廠商於管理系統完整查填橋梁基本資料；5.經管橋梁辦理耐震能力初步評估結果，部分存有安全疑慮；6.經管橋梁橋下空間遭占用及管線遮蔽，影響橋梁安全及檢測作業等情事，經函請公路局檢討改善。據復：1.將加強宣導落實審查廠商提報之人員資格及文件，以符契約相關規定；2.橋梁設計不良等問題，已由各養護工程分局於定期橋梁小組會議中檢討，研議後續改善方式；3.已宣導各養護工程分局縮短報告審核時程及加速相關作業時效，並於定期橋梁小組會議督促檢討橋檢報告書照片未註記日期情事；4.囿於橋梁數多且每年經費有限，自110年起即檢視並完善橋梁基本資料，將督促各養護工程分局加強考核，以維橋梁基本資料正確及完整性；5.將陸續辦理耐震詳細評估及耐震補強設計作業，並納入省道改善計畫（114至118年度）辦理耐震補強工程；6.各養護工程分局已行文管線單位改善，管線單位將陸續編列經費拆除遮蔽板及空管，後續並將加強巡查及積極通知移除占用。

#### （十九）　為維持省道隧道良好行車及安全狀態，已辦理相關維護管理作業，惟尚未以資通訊科技技術輔助及強化管理，且轄管之隧道基本資料建置未盡完整，允宜研謀改善，以提升隧道安全及管理效能。

公路局為減輕公路受颱風、地震、豪雨等天然災害及人為之破壞，遭致公路阻斷、設施損壞或危及行旅安全，訂定「交通部公路局公路養護手冊」，就路基及邊坡、鋪面、橋梁及隧道等公路設施明訂巡查方式及注意事項，並敘明養護注意事項、檢測或巡查作業及相應之養護方法等；又運用邊坡全生命週期管理系統、橋梁管理系統、公路養護巡查管理系統、公路鋪面養護管理系統等，以資訊化方式管理所轄邊坡、橋梁及道路。截至112年11月底止，公路局所轄省道隧道計274座，總長度9萬6,387公尺。經查公路局於108年間將全生命週期概念導入公路隧道之維護管理作業，以蘇花公路山區路段改善計畫之東澳、蘇澳及東岳等隧道為藍本，開發「隧道維護管理系統」，期逐步推廣應用於公路局所轄各級隧道維護管理作業。惟該系統110年11月11日驗收完成後，因111年8月間眾多公務機關系統遭資安攻擊，經評估「隧道維護管理系統」資安防護力不足，旋即於111年8月9日下架，迄112年底止，尚未建置省道隧道相關維護管理系統，無法運用資訊科技技術輔助及強化管理所轄隧道。經查高速公路局（下稱高公局）為有效掌握國道隧道資訊並改善隧道安全，已於100年底以頭城工程段所轄之南港、石碇、烏塗、彭山及雪山等隧道為標的，開發「國道隧道維護管理系統」（圖14），透過資通訊科技技術有效

圖14　國道隧道維護管理系統

資料來源：擷取自高公局國道隧道維護管理系統網站資料。

圖14　國道隧道維護管理系統

資料來源：擷取自高公局國道隧道維護管理系統網站資料。

管理所轄隧道，提升隧道維護及檢修之效率，可減少災害發生並確保用路人行車安全。又財團法人中興工程顧問社50週年特刊（109年4月）刊載「智慧化隧道維護管理系統之展望」一文指出，2012至2017年間，法國、英國及德國等9國共同推動跨國大型隧道研究計畫，根據隧道基本資訊及定期監測資料，加上專業知識及風險評估，於隧道管理營運上發展診斷決策系統，並進一步診斷隧道異狀與必要之處理決策，爰建置隧道基本資料為發展隧道維護管理系統及運用科技技術提升管理效能之首要步驟。按公路局所轄隧道類型複雜，且完工年代及建造方法各異，省道隧道基本資料係由各轄管養護單位維護，據公路局提供所轄274座省道隧道資料，其中部分隧道資訊（如起迄點坐標、完工日期、啟用日期等）缺漏，基本資料建置不全，恐影響隧道維護管理系統應有效能之發揮，經函請交通部督促研謀妥處。據復：「隧道維護管理系統」試辦期間已大致完成隧道名稱、轄管單位及隧道等級等基本資料庫建立，公路局並赴高公局參訪「國道隧道維護管理系統」，作為研議系統功能擴增需求、滿足資安政策及系統維運等事項之參據，以委託專業廠商辦理系統優化作業，逐步推廣至全局應用。

#### （二十）　交通部長年推動低碳運輸系統，惟多數市縣之綠運輸市占率低於20％，民眾外出仍以私人運具為主，綠運輸政策尚未於地方落實推動，允宜協同相關市縣研謀改善，並依市縣環境特性研議妥適之淨零運輸策略，提升民眾綠運輸使用意願，以達成我國綠運輸政策目標。

交通部為勾勒未來施政願景及制定上位指導方針，分別於84、91、102及109年發布4版運輸政策白皮書，提出人本交通願景，以安全、效率、品質及綠色為四大施政主軸，其中綠色之施政內涵係發展綠運輸及產業，重視節能減碳與空污防制，以朝向低排碳、低空氣污染之運輸方式，建構綠色運具導向之交通環境。依交通部統計處112年4月發布「111年民眾日常使用運具狀況調查摘要分析」載述，綠運輸包含公共運輸及非機動運具，111年我國運具次數中綠運輸市占率為27.7％，且依最近3次調查結果（105、109及111年），綠運輸市占率均高於20％之市縣，僅臺北市、新北市、桃園市、基隆市、金門縣及連江縣等6個市縣，其平均綠運輸市占率分別為60.5％、44.9％、24.1％、47.9％、21.4％及25.6％；又111年之綠運輸市占率與105年相較，僅臺北市、高雄市、南投縣、澎湖縣及金門縣等5個市縣呈增加情形。另以旅次主運具之各運具市占率進一步分析，111年我國民眾外出旅次使用之各類運輸工具，主運具市占率以機車47.1％為最高，自用小客車26.0％次之，其次為步行9.5％、軌道運輸（含捷運、臺鐵及高鐵）5.2％、汽車客運（含市區公車、一般公路客運、國道客運及交通車）4.8％等，顯示民眾外出仍以私人運具為主。又據運輸研究所於政府資料開放平臺公布之運輸部門歷年二氧化碳排放量推估統計，我國公路系統以私人運具之二氧化碳排放量為最多，110年（最近統計期間）小客車及機車二氧化碳排放量分別占整體公路運輸排放量之49.14％及13.52％（表24），為大客車之7.26倍及2倍、軌道運輸之23.56倍及6.48倍。公共運輸雖具有高乘載量及低碳排量等潔淨運輸特質，惟私人運具較具便利性之特性仍為政策推動之阻力，且民眾以私人運具為主要運具增加環境污染等外部成本，影響綠運輸政策目標之達成。經函請交通部協同相關市縣研謀改善，並依市縣環境特性研議妥適之淨零運輸策略，提升民眾綠運輸使用意願，以達成我國綠運輸政策目標。據復：為振興公共運輸，推動公共運輸通勤月票措施（112至114年），112年度公路公共運輸運量已增加至9.6億人次，後續將與地方政府持續精進公

表24　110年公路及軌道運輸二氧化碳排放量推估情形

單位︰千公噸、％

| 運具 項目 | 合計 | 大客車 | 大貨車 | 小貨車 | 小客車 | 機車 | 軌道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放量 | 33,458 | 2,266 | 5,625 | 4,600 | 16,442 | 4,525 | 698 |
| 占比 | 100.00 | 6.77 | 16.81 | 13.75 | 49.14 | 13.52 |  |

資料來源：整理自運輸研究所於政府資料開放平臺公布之運輸部門歷年二氧化碳排放量推估資料。

共運輸通勤月票方案及推動公路公共運輸計畫，以增加民眾使用公共運輸意願；另持續透過多項補助，協助地方政府提升綠運輸使用率。

#### （二十一）　政府推動綠能建設補助設置電動車公共充電樁，期帶動我國電動車之發展，惟相關預算實現率偏低，且部分受補助市縣設置之電動汽車充電專用停車位比率未達目標，允宜督促研謀改善，以發揮計畫應有效益。

交通部為因應國際淨零排放目標，及配合國家發展委員會公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」之發展方針，於中央政府前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫）第4期特別預算（112至113年度）綠能建設項下編列9億7,993萬餘元，由公路局及所屬、運輸研究所分別辦理公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫，期藉由補助交通部所屬機關及地方政府優先於交通運輸節點及公共停車場布建公共充電樁，進一步帶動住宅及商業區域廣設電動車之充電設施，加速公共充電樁建置進度，並建立區域公共充電設置需求評估模型，提供充電樁建置及分析之基礎，以完備電動車之使用環境。據公路局統計，截至112年10月底止，已核定補助21個市縣計5億7,810萬餘元設置公共充電樁，惟上開公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫累計分

表25　公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫預算編列及執行情形

單位︰新臺幣元、％

| 項目 辦理機關 | 預算數 （112至113年度） | 累計分配數 | 累計實現數 | 實現率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 979,936,000 | 13,484,000 | 3,440,080 | 25.51 |
| 公路局及所屬 | 970,000,000 | 10,000,000 | － | － |
| 運輸研究所 | 9,936,000 | 3,484,000 | 3,440,080 | 98.74 |

註：1.資料截止日：112年10月底止。

2.資料來源：整理自行政院主計總處全球資訊網及交通部主管前瞻計畫第4期特別預算112年10月份歲入歲出執行狀況月報表。

配預算數1,348萬餘元，累計實現數344萬餘元，實現率僅25.51％，其中公共充電樁設置部分尚無實現數（表25），主要係公路局自112年5月10日起受理地方政府之提案申請，至112年10月始完成補助計畫之核定，尚由地方政府草擬招標文件及辦理議會墊付案所致。另依交通部於112年9月13日發布施行之「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」第2條規定，地方主管機關應依轄區內公有路外公共停車場之小型車停車位總數設置2％以上之電動汽車充電專用停車位；第4條規定，有關電動汽車充電專用停車位設置期限，屬該辦法發布施行之日起2年內換領停車場登記證，及發布施行前已規劃設計完成或興建中，且尚未領得停車場登記證之停車場者，其設置期限係發布施行之日起2年內；屬該辦法發布施行之日起2年後換取停車場登記證者，其設置期限係換領停車場登記證前。爰除該辦法發布施行之日起2年後換領停車場登記證者外，其餘公有路外公共停車場最遲應於114年9月13日前設置2％以上電動汽車充電專用停車位。據交通部提供截至112年8月底止受補助市縣公有路外公共停車場之小型車停車位總數、電動汽車充電專用停車位數量，及按公路局提供112至114年各該市縣規劃建置公共充電樁之數量估算，其中臺南市、宜蘭縣、南投縣、嘉義縣、花蓮縣、臺東縣及金門縣等7個受補助市縣於上開管理辦法規定之期限屆期時，其電動汽車充電專用停車位比率仍無法達成2％，影響政府補助設置充電樁完備電動車使用環境目標之達成。經函請交通部督促研謀改善，加速預算執行，並滾動檢討公共充電樁建置情形，以發揮計畫應有效益。據復：公路局辦理公共充電樁設置，每月召開預算執行檢討會議，截至113年3月底止，執行數1億2,153萬餘元（含預付款7,537萬餘元），執行率36.17％，後續將持續督促公路局積極趕辦，控管已申請案件發包與撥款期程，以提升預算執行績效；另於113年3月函請各地方政府檢視轄區內公有路外公共停車場之電動汽車充電專用停車位設置比率，倘未達2％者，可向公路局追加申請補助數量；又為擴大計畫補助效益，已規劃修正補助計畫，朝民營公共停車場及可供能源補充之公共場域，並以觀光景區及偏遠地區（如花東地區）為優先考量之方向研議。

#### （二十二）　交通部為改善地方停車空間不足問題，滿足停車轉乘及觀光停車需求，辦理改善停車問題計畫，惟未落實辦理審查作業，並積極追蹤地方政府應配合辦理事項之後續改善情形，尚無民間業者參與投資興建，部分停車場充電設施設置數量與核定不符，又多數停車場資訊未上傳至交通部指定平臺，允宜研謀改善，以發揮審查成效，契合政策方向，俾達成計畫目標。

交通部為改善地方停車空間不足問題，滿足停車轉乘及觀光停車需求，提出前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫（下稱改善停車問題計畫），由公路局補助地方政府或民間業者興建停車場，計畫期程為106年9月至114年8月，總經費260億元，期優先補助公共運輸場站停車轉乘、觀光遊憩旅次量大之地區等停車位不足，且具示範效果之路外公共收費停車場，並透過智慧化停車管理服務、綠能及性別友善設計原則，提升停車場效益及服務品質。截至112年底止，核定補助臺北市等20個市縣政府辦理141案停車場工程，已完工者計77座。經查執行情形，核有下列事項：

1.　部分地方政府申請補助興建之停車場或屬不予補助之臨時停車場，或轄內已有低度利用之停車場，仍獲核定補助工程經費：依106年訂定之前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫補助審查執行要點（下稱補助審查執行要點）第4點第11款第1目規定，非屬依法得設置停車場之用地，或興建為臨時停車場，不予補助工程建設經費。第5點第3款及第4款規定，地方政府應於公路局通知期限前備妥各工程案件之可行性評估報告、基本資料表、計畫評估表等資料，提報該局各區養護工程處（112年9月15日改制為各區養護工程分局，下稱工程分局）初審；工程分局應先就資料完整性、工程可行性、經費合理性及辦理必要性進行初審，並針對評估表進行審議評估項目之複評，必要時得辦理現勘。經查高雄市政府申請補助興建復興二路停車場，該停車場屬不予補助之臨時停車場性質，惟公路局未落實審查該府查填之計畫評估表，仍核定補助工程經費，且該基地屬國有土地，因國家住宅及都市更新中心配合國家社會住宅政策，於112年申請辦理該案停車場土地之價購作業，高雄市政府交通局於112年5月將土地返還財政部國有財產署，營運僅3年1個月即終止停車場用途，尚未達固定資產耐用年限表「停車場及道路路面」7年之耐用年限。另屏東縣政府申請補助興建之停車場，部分不具經濟可行性，停車需供比亦小於1，且轄內已有低度利用之平面停車場，亦獲核定補助工程經費，致停車場完工後，平均停車率未達計畫目標等，經函請公路局檢討強化審核機制，俾免類此情事再次發生。據復：已撤銷高雄市復興二路停車場之補助，後續如查獲補助之停車場未達承諾使用年限，將撤銷補助；另審議時將加強個案停車場審核，並於現勘時瞭解周邊停車情形。

2.　公路局於補助審查執行要點規範受補助地方政府應配合辦理事項，並成立審議協調小組辦理審查作業，惟部分地方政府未能落實執行，該局亦未就審查委員所提建議意見確實追蹤地方政府後續辦理情形：依改善停車問題計畫第2次修正計畫（111年6月）第四章、第三節一、（四）載述，停車場倘符合設置平面型或屋頂型太陽光電設施條件，應徵求專業廠商設置太陽光電。補助審查執行要點第4點第2款及第11款規定，受補助地方政府應配合辦理事項，包括依停車場個案條件評估納入綠能友善設計原則規劃、停車轉乘優惠措施；管理機關應依「使用者付費」原則收費；對於未達一定車位數（如200個）之停車場，其周轉率應達一定標準；停車場200公尺範圍內之道路，主管機關應依規定劃定禁止停車區，如鄰接禁止停車區路段有劃設路邊停車場之必要時，應以計時收費為限，且停車費率應高於路外停車場。經查新北市、桃園市、臺中市、高雄市、新竹市、彰化縣、屏東縣、金門縣等8市縣政府申請改善停車問題計畫經費興建停車場，核有：（1）未提供轉乘優惠措施，或未結合電子票證系統提供轉乘優惠：新北市針對月租車提供停車費8折優惠，惟未結合電子票證系統據以認定是否有轉乘事實，且對於臨時停車未提供停車轉乘優惠措施，桃園市屬「提供公共運輸場站停車轉乘」者計12座，其中2座停車場未提供停車轉乘優惠，彰化縣福興鄉停8平面停車場具有銜接轉乘之特性，惟未提供轉乘優惠措施；（2）汽車停車格未達200格者未檢討訂定周轉率標準：計有新北市1座、臺中市5座、高雄市5座；（3）未評估是否符合設置太陽光電設施條件：非屬地下停車場且尚未評估停車場是否符合設置平面型或屋頂型太陽光電設施條件者，計有新北市1座、桃園市4座、臺中市7座、高雄市2座；（4）未設置電動車專用停車位或設置比率偏低：金門縣山外車站停車場未設置電動車專用停車位，且未預留供（儲）電設施之容量、管線及設施空間，金門縣航空站第三停車場電動車專用停車位2格，不及全部停車位1％，比率偏低，且機車停車位未設置電動機車專用停車位及未預留供（儲）電設施之容量、管線及設施空間；（5）停車場周邊有劃設路邊停車場需求者，其路邊停車費率低於（等於）路外停車場：計有新北市5座、桃園市11座、臺中市4座、高雄市6座、屏東縣3座，又周邊為非禁止停車區，民眾可免費停車，計有彰化縣1座、屏東縣1座；（6）未依使用者付費原則收取停車費：屏東縣內埔鄉水門轉運站附設轉乘停車場供民眾免費停車，臺中市正心停車場、高雄市民族一路公1停車場機車未收費。復查前開地方政府未落實配合辦理事項，公路局於辦理改善停車問題計畫補助興建停車場之可行性評估報告審查或經營管理情形實地訪查時，審查委員已提出相關意見，惟該局未能積極追蹤地方政府後續改善情形，致部分審查意見未獲改善等情事，經函請公路局加強營運管理階段之實地訪查督導機制，並落實管控審查意見之改善情形。據復：後續辦理督導考核補助興建之停車場時，將請受補助地方政府評估是否符合設置太陽光電設施條件，又交通部訂有相關督導考核要點，將請地方政府就未完成承諾事項回復改善情形，以落實追蹤後續辦理情形。

| 3. 部分已營運停車場平均停車率未達計畫目標，或訂定之計畫目標未達行政院公共工程委員會訂定之閒置公共設施活化基準：依補助審查執行要點第4點第1款規定：「本計畫優先補助停車需求迫切之區位，符合下列條件之一，具示範效果之路外公共收費停車場：1.提供公共運輸場站停車轉乘。2.位於觀光遊憩旅次吸引量大地區（應搭配公共運輸轉乘與接駁）。3.位於人車密集商業活絡區域。」另依行政院公共工程委員會閒置公共設施活化基準（下稱閒置公共設施活化基準），停車場所在村（里）人口數逾3,000人者，其活化基準為「一個月內平均小時停車率40％以上」或「尖峰小時停車率70％以上」；停車場所在村（里）人口數3,000人以下者，為「一個月內平均小時停車率30％以上」或「尖峰小時停車率70％以上」。經查截至112年10月底止，公路局核定補助新北市、桃園市、臺中市、高雄市、新竹市、彰化縣、屏東縣、金門縣等8個市縣政府辦理96案停車場工程，其中已營運停車場計52座，經統計已營運停車場之停車率未達計畫目標者，計有桃園市立圖書館新建總館暨地下停車場等12座（表26），占23.08％；另查已營運停車場訂定之計畫目標停車率，未達閒置公共設施活化基準者，計有臺中市9座及新竹市1座。鑑於改善停車問題計畫係優先補助停車需求迫切之區位，閒置公共設施 表26 已營運停車場停車率未達計畫目標情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位︰％ |  |  |  |  |  |
| 市 縣 別 | 序 號 | 停車場名稱 | 啟用日 （年月日） | 停車率 |  |
|  |  |  |  | 計畫目標 | 平均停車率 |
| 桃 園 市 | 1 | 桃園市立圖書館新建總館暨地下停車場 | 112.02.17 | 70.00 | 48.00 |
|  | 2 | 北景雲計畫地下停車場 | 110.10.12 | 52.00 | 42.79 |
|  | 3 | 武陵高中新建專科教室大樓停車場 | 112.07.16 | 62.50 | 33.82 |
| 臺 中 市 | 4 | 潭子國民運動中心停車場 | 110.12.01 | 尖峰60.00 平均26.70 | 尖峰40.00 平均38.00 |
|  | 5 | 豐原轉運站停車場 | 111.09.09 | 尖峰70.00 平均28.30 | 尖峰67.00 平均45.00 |
| 高 雄 市 | 6 | 光武國小地下停車場 | 111.11.17 | 88.00 | 85.00 |
|  | 7 | 鳳山運動園區地下停車場 | 111.05.23 | 68.00 | 67.00 |
| 新 竹 市 | 8 | 漁人碼頭停車場 | 107.11.19 | 平日25.00 假日50.00 | 平日05.48 假日35.31 |
| 屏 東 縣 | 9 | 屏東市舊酒廠立體停車場 | 111.01.17 | 30.00 | 26.00 |
|  | 10 | 中華路路外平面停車場 | 109.12.17 | 38.00 | 36.19 |
|  | 11 | 幸福公園立體停車場 | 110.12.30 | 38.00 | 28.19 |
|  | 12 | 內埔鄉水門轉運站附設停車場 | 109.10.22 | 30.00 | 16.00 |

註：1.桃園市、臺中市、高雄市係112年1至10月底之平均停車率，新竹市係112年1至12月底之平均停車率，屏東縣係112年1至7月底之平均停車率。

2.資料來源：整理自桃園市、臺中市、高雄市、新竹市、屏東縣等地方交通主管機關提供資料。

活化基準所訂停車率應係達成活化之最低標準，經函請公路局研謀改善，以增進停車場使用效能，並妥為審查地方政府提報申請補助之停車場是否屬停車需求迫切之區位，避免營運後發生閒置或低度使用情事。據復：後續審議案件時將嚴加檢視各市縣政府提報之停車使用率，又交通部訂有相關督導考核要點，亦將考核受補助興建停車場之使用率是否較前1年增加。

4.　已核定補助141案均由地方政府自行興建，尚無民間業者參與投資，與政府擴大投資乘數效果之政策方向未盡相合：交通部為落實行政院106年3月21日「研商城鄉建設－改善停車問題」會議有關「基於停車場建設為具自償性之公共建設，為擴大政府投資乘數效果，帶動民間投資量能，應鼓勵民間投資參與，惟亦不排除由地方政府自行興建」之結論，於改善停車問題計畫第二章計畫目標－達成目標限制，避免產生閒置停車場1節載述，鑑於80年代停車場補助措施政策，執行過程發生部分停車場因規劃設計不當、管理不善等問題造成閒置，考量民間業者於投資興建經營前均審慎評估停車供需、分析財務可行性等，該計畫優先採取由民間投資興建經營方式辦理，或由地方政府自行興建，並於補助及審查原則訂定相關精進措施。依補助審查執行要點規定，民間投資興建經營案件，工程建設階段所需經費最高補助比率，按所在市縣政府之財力區分五級，就非自償部分分別補助40％至88％，即民間業者得就非自償部分申請補助，惟仍需自行承擔12％至60％之建設經費。截至112年底止，公路局已核定補助停車場工程建設經費計141案，其中中央政府補助經費228億3,526萬餘元、地方政府自籌經費275億7,005萬餘元，合計504億531萬餘元，均係由地方政府自行興建，尚無民間業者參與投資，據公路局說明主要係民間業者基於營利考量，均以具自償性案件投資興建停車場所致，惟改善停車問題計畫實際辦理結果，與上開擴大政府投資乘數效果、帶動民間投資量能之政策方向，及優先採取民間投資興建經營方式辦理等未盡相合。復依上開優先採取由民間投資興建經營方式辦理之載述內容，交通部擬於補助及審查原則訂定相關精進措施，惟該計畫推行迄今已6年餘，歷經多次修正計畫及補助審查執行要點，均未就民間業者無意願投資參與情事，予以檢討並研訂精進措施。經函請交通部研謀吸引民間業者投資參與相關措施與誘因，導入民間投資量能，以有效擴大政府投資乘數效果，減少地方政府財政負擔。據復：配合未來前瞻計畫滾動調整，修正改善停車問題計畫，將實際執行情形與民間投資需求等事項納入評估。

5.　因應電動車發展趨勢，規範設置專用停車位，惟部分停車場充電設施設置情形未符計畫核定應設置數，且多數停車場充電設施資訊未上傳至交通部指定平臺：政府推動2050年淨零排放路徑及策略發展方針，電動車數量逐步成長，交通部爰於改善停車問題計畫中納入綠能友善項目，依補助審查執行要點第4點第2款規定︰「……受補助對象及地方政府應配合辦理事項如下︰……5.納入綠能友善設計原則，應預留供（儲）電設施之容量、管線及設施空間，電動車專用停車位設置比例不得低於該縣市低碳城市自治條例或其他相關法令之規定（其設置比例應隨政策予以提高）……。」又為督導改善停車問題計畫所補助停車場完工後之營運、維護及管理績效，交通部訂定「前瞻基礎建設城鄉建設改善停車問題計畫補助興建停車場督導考核要點」（下稱督導考核要點），按該要點第4點第2款規定，督導考核結果將作為審核停車場相關補助或該部其他補助案之參考依據。截至112年底止，獲交通部補助且已興建完工之停車場計77座，按核定計畫內容，應設置電動汽車專用停車位計413格。經查新竹市漁人碼頭停車場，依公路局核定之可行性評估報告載述，將設置電動車輛友善車位及電動車充電器各11個，交通部於112年12月20日訪查發現，經營管理情形表填報「電動汽車充電停車位11個，與實際設置數量不符」，僅要求更正經營管理情形表。依上開督導考核要點規定，交通部督導考核結果將作為審核停車場相關補助之參據，惟現行補助審查執行要點所訂之審核文件中，並未將督導考核結果及改善情形列為考評項目，上開設置數量與計畫不符情事亦未要求新竹市政府改善，督促地方政府依計畫落實及改善之力度尚待提升。另交通部於112年9月13日發布電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法第11條規定，停車場經營業應將充電設施資訊，依交通部訂定之電動車充電站（樁）資料標準格式，傳送或介接至交通部指定之資訊平臺（運輸資料流通服務平臺）。依前揭平臺介接服務次數排行前10名資料統計結果，「綠色運輸－充電樁」資料分類中，屬介接各市縣充電站基本資料及充電槍即時狀態資料者，其服務介接次數於113年2月至4月分別為122次、175次及3萬1,500次，公眾使用該等資料之需求顯著增加。查交通部係以電子檔案自動上傳技術取得充電設施資訊，惟未考量業者資訊能力，致部分業者未能配合辦理，截至113年5月21日止，上開77座停車場中，僅桃園市中壢文化公園地下停車場及桃園區文昌公園地下停車場、臺中市正心立體停車場、臺南市西門健康立體停車場及水萍塭公園地下停車場、基隆市仁愛信義國小操場地下停車場等6座，有上傳充電車位數相關資訊；且僅有桃園市桃園區文昌公園地下停車場1座上傳充電樁數量。交通部雖已著手開發填報系統以利業者上傳作業，惟前揭有關充電設施資訊應上傳至運輸資料流通服務平臺相關規定，自112年9月發布至113年5月已逾8個月，多數停車場資訊仍未能依規定傳送，填報系統開發及輔導業者進度仍待加強，以利公眾取得完整資訊加以運用。經函請交通部督促受補助市縣政府確實依核定計畫建置充電設施，並儘速完成填報系統開發協請市縣政府加強輔導業者上傳作業，以落實綠能政策之推動，建構友善電動車停車環境。據復：新竹市漁人碼頭停車場因考量鄰近外海，系統設備維運不易，爰未設置電動車充電器，已繳還相關補助經費；另交通部已召開充電設施資料收納說明暨填報系統教育訓練，請地方政府交通管理單位就補助設置之充電樁，於竣工後3個月內完成資料介接或上傳。

#### （二十三）　公路主管機關為減少動物遭車輛撞擊或輾壓傷亡，推動各項生態保育措施，惟動物於公路發生車禍死傷事件頻傳，又公路局建置幸福公路APP，動物資訊功能使用人次及點擊次數均為最低，影響動物路殺熱點之預警提示效益，允宜研謀改善。

臺灣本島地狹人稠，道路系統複雜且切割原生物棲地，加上汽機車密度高之特性，致每年逾1,700萬隻動物因車輛撞擊或輾壓傷亡（下稱路殺），亦威脅用路人安全。為減少動物路殺情形發生，各公路主管機關推動各項生態保育措施，以維護生物之生存環境。經查公路主管機關推動生態保育措施執行情形，核有下列事項：

圖15　動物路殺案件

資料來源：整理自生物多樣性研究所之臺灣動物路死觀察網站資料。

圖15　動物路殺案件

資料來源：整理自生物多樣性研究所之臺灣動物路死觀察網站資料。

1.　公路主管機關為減少動物路殺情形之發生，推動各項生態保育措施，惟路殺事件及動物造成之交通事故仍多，相關防制作為尚未發揮具體成效：依公路法第6條第1項及第2項規定，國道、省道由中央公路主管機關管理；市道、區道由直轄市公路主管機關管理；縣道、鄉道由縣（市）公路主管機關管理。另道路交通安全基本法第3條第2項規定，中央政府應督導及協助地方政府，落實執行道路交通安全事務。上開公路主管機關為減少路殺發生，已推動各項生態保育措施，如：高速公路局建置防護網、箱涵及跨越橋等生態廊道，以維護紫斑蝶等物種生命之延續性；公路局利用石虎路殺點位密集程度，將路殺依嚴重程度分級，並建置動物圍網、動物通道及設置標誌牌面等，以建立動物友善之道路環境；又為協助民眾遇動物路死時有所依循，部分地方政府已訂定相關作業流程及自治條例等。經分析內政部警政署提供之108至112年度交通事故資料，公路發生撞擊動物造成A1及A2類事故件數，自108年度之2,204件增加至112年度之2,634件，其中肇因係動物竄出事故，自108年度之570件增加至112年度之710件，且主要發生於市區道路、縣道、鄉道、村里道路等；另農業委員會特有生物研究保育中心（112年8月1日改制為農業部生物多樣性研究所，下稱生物多樣性研究所）自101年起推動路殺社公民科學計畫，蒐整國家公園、民間保育團體及高速公路局等提供之動物車禍死亡時空資訊，並將相關路殺資料公開供各界運用，據該研究所路殺資料統計數據，動物路殺案件自108年度之21,752筆增加至112年度之39,415筆（圖15），動物遭車輛撞擊死亡情形並未有效改善，相關防制作為尚未發揮具體成效，經函請交通部督促確實檢討原因並研謀善策，以提供安全之用路環境。據復：高速公路局將持續與地方政府動物保護單位合作，加強巡查、圍捕誤入國道之流浪犬隻，及修補動物防護網，並落實動物友善設施功能檢查，避免動物竄入國道致事故發生；另公路局將賡續與生物多樣性研究所合作，分析省道路殺熱點，就須優先改善路段研擬改善對策。

2.　為提供多元交通資訊，建置幸福公路APP，惟動物資訊功能使用人次及點擊次數均為最低，且資訊篩選功能設計欠佳，影響動物路殺熱點之預警提示效益：政府為因應智慧交通時代，積極推動智慧交通建設，公路局亦配合建置幸福公路APP，以提升道路交通安全、改善交通壅塞及提供多元交通資訊，如：路況監視攝影機（下稱CCTV）、路況資訊及道路績效等，並結合國道及省道之交通資訊及地圖顯示，協助用路人掌握即時路況；針對公路主管機關所轄道路之動物、施工及天氣等資訊，開發語音播報及警示功能，其中動物資訊部分，公路局與生物多樣性研究所合作，將百大動物路殺熱點路段及改善現況圖資應用於幸福公路APP，以提醒用路人注意周邊道路環境。據公路局提供112年1至11月幸福公路APP各功能數據統計，動物資訊使用人次及點擊次數分別為111人次及188次，僅為總使用人次666,304人次及總點擊次數2,503,680次之0.02％及0.01％，且資訊篩選功能設計不佳，於下載程式時已預設開啟CCTV、路況資訊及道路績效等，易致使用者忽略動物資訊等其他功能，不利有效發揮動物路殺熱點之預警提示效益；另據生物多樣性研究所統計，截至111年底止，動物路殺熱點計125處，其中屬國道及省道計有80處，惟迄113年6月11日止，幸福公路APP僅提供26處國道及省道當心動物地點，未能揭露充足資訊。經函請交通部督促公路局優化幸福公路APP及資訊篩選方式，並加強宣導動物資訊功能，俾提升使用率，以有效降低動物路殺情形發生。據復：公路局後續將請開發廠商規劃改善方案，並配合更新路殺地點資訊，以利民眾查詢使用。

#### （二十四）　政府為落實臺鐵體制改革，設置臺鐵局撥入資產及債務管理基金，並擬訂償債計畫，惟該計畫草案於基金設立時尚未經行政院核定，又相關收入之預估及規劃未盡周延，不利償債計畫之遂行，允宜研謀改善，以利達成清償債務之目標。

政府為落實臺鐵體制改革，於111年6月公布國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例（下稱臺鐵公司設置條例），交通部臺灣鐵路管理局（下稱臺鐵局）並於113年1月1日改制為國營臺灣鐵路股份有限公司（下稱臺鐵公司）。又為協助臺鐵公司健全財務及永續經營，依臺鐵公司設置條例第10條第1項規定，政府應移撥臺鐵局及所屬機構經營之適足資產，由交通部設立基金，處理該機構既存之短期債務。行政院爰依預算法第21條規定授權，於111年11月修正發布交通作業基金收支保管及運用辦法，由交通部所屬交通作業基金下增設臺鐵局撥入資產及債務管理基金（下稱償債基金），承接臺鐵局112年底既存之短期債務，及撥入與負債相當之資產價值，供開發收益，作為清償債務本金及其衍生利息等之財源，並以鐵道局為償債基金之管理機關。經查償債基金之規劃及籌備情形，核有下列事項：

| 1. 償債基金於113年1月1日設立，鐵道局雖已擬具償債計畫草案，惟遲未經行政院核定，影響臺鐵公司設置條例修法期程，不利後續辦理資產開發處分及容積標（讓）售作業，亦未足確保償債基金債務之自償性：依行政院於112年4月召開「研商政府設立基金解決臺鐵歷史債務問題會議」結論，原則同意以交通部所擬之「臺北車站特定專用區E1E2街廓」（下稱E1E2街廓）、「臺北機廠」、「高雄港站及臨港線」及「移交財政部國有財產署（下稱國產署）接管國有非公用財產」等4項資產，撥入償債基金作為償債財源，該基金存續期間（30年為限）之債務利息，由政府編列預算支應。鐵道局嗣於同年11月底擬具償債基金償債計畫草案（下稱償債計畫草案），期透過資產開發、處分及收益，暨文化資產採容積標（讓）售方式增加償債財源，並彈性運用各種融資工具，降低債務利息，以達成於償債基金存續期間清償全部債務本金（113年1月1日承接債務1,699億餘元），及政府國庫負擔債務利息（預估30年間利息約909億餘元）逐年遞減等2項目標。經查償債計畫草案預估償債財源收入總金額為1,762億餘元，其中以容積開發收入及不動產處分收入計1,526億餘元為主要收入，占86.58％（表27），惟償債基金接管之E1E2街廓、臺北機廠、高雄港站及臨港線等土地，部分業經指定為古蹟、歷史建築或文化景觀之用地，且接管之建物面積逾9成屬古蹟或歷史建築（表28），影響該等資產開發 表27 償債計畫草案預估財源收入情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |
| 項目 | 金額 | 占比 |
| 合計 | 176,291 | 100.00 |
| 容積開發收入【容積標（讓）售或開發後處分】 | 105,059 | 59.59 |
| 不動產處分收入（無需經容積調派或移轉） | 47,575 | 26.99 |
| 租金與開發經營收入 | 17,869 | 10.14 |
| 有償撥用 | 5,788 | 3.28 |
| 註：1.排除營運成本及相關稅負44億元後之資產淨效益約1,718.91億元。 2.資料來源：整理自鐵道局112年12月27日償債計畫草案。 |  |  |

| 及處分彈性。交通部為使基金經管之國有公用資產得以順利開發、處分，或辦理容積移轉，並凝聚各機關對臺鐵公司設置條例修法之共識，於112年7月召開臺鐵公司推 表28 償債基金撥入資產概況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：筆、平方公尺、新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 土地 |  |  | 建物 |  |  |  |  |
|  | 筆數 | 面積 | 價值 | 類型 | 筆數 | 面積 | 占比 | 價值 |
| 合計 | 2,004 | 1,657,544.76 | 176,217 | 合計 | 136 | 82,934.58 | 100.00 | 16 |
|  |  |  |  | 屬文化資產 | 94 | 77,677.11 | 93.66 |  |
|  |  |  |  | 非文化資產 | 42 | 5,257.47 | 6.34 |  |
| E1E2街廓 | 25 | 32,297.58 | 54,266 | 小計 | 43 | 6,486.82 | 100.00 | 5 |
|  |  |  |  | 屬文化資產 | 7 | 1,751.62 | 27.00 |  |
|  |  |  |  | 非文化資產 | 36 | 4,735.20 | 73.00 |  |
| 臺北機廠 | 18 | 166,825.51 | 64,679 | 小計 | 84 | 74,173.87 | 100.00 | 10 |
|  |  |  |  | 屬文化資產 | 84 | 74,173.87 | 100.00 |  |
|  |  |  |  | 非文化資產 | — | — | — |  |
| 高雄港站及臨港線 | 1,086 | 410,508.81 | 23,639 | 小計 | 9 | 2,273.89 | 100.00 | 1 |
|  |  |  |  | 屬文化資產 | 3 | 1,751.62 | 77.03 |  |
|  |  |  |  | 非文化資產 | 6 | 522.27 | 22.97 |  |
| 移交國產署之國有非公用資產 | 875 | 1,047,912.86 | 33,633 |  |  |  |  |  |
| 註：1.土地價值係交通部與國產署及內政部營建署（國土管理署）達成之共識，參考以往案例，以112年公告現值2.86倍或加4成等方式計價；建物價值係以帳面價值計列。 2.資料來源：整理自鐵道局112年12月27日償債計畫草案及提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

動會報第61次會議，經與行政院主計總處、文化部、內政部、國產署、臺北市政府等共同研商，決議該條例第10條朝排除國有財產法第28條適用，及鬆綁古蹟用地辦理容積移轉之限制等修正方向，並俟償債計畫草案經行政院核定後，啟動修法程序，惟迄償債基金113年1月1日設立時，該草案尚未經行政院核定，影響後續修法期程，不利未來資產開發、處分及容積標（讓）售之遂行，除將增加政府債務利息負擔，亦衍生基金無法償債等財務風險。經函請行政院審慎審議償債計畫草案之周全及可行性，俾利後續依計畫處理承接之財產及儘速清償債務。據復：償債計畫業於113年1月12日核定，鐵道局刻正研擬臺鐵公司設置條例相關修法文件，將儘速陳報交通部後，啟動修法程序，以利按規劃方案及期程處分相關資產，確保償債基金債務之自償性。

| 2. 償債計畫雖預估基金收入足以作為清償債務本金及其衍生利息等之財源，惟相關收入來源之預估及規劃未盡周延，恐影響償債計畫目標之達成：文化部於104年4月公告指定「臺北機廠」為國定古蹟，嗣文化部與交通部於106及107年間簽訂合作備忘錄，同意依法令規定及協商共識處理臺北機廠土地及地上物。又行政院於109年4月同意文化部於109至115年以租賃方式向臺鐵公司取得臺北機廠房地使用權設置國家鐵道博物館（下稱鐵博館），並與交通部共同擔任行政法人鐵博館監督機關，俟鐵博館行政法人設置條例擬定時，就涉及與臺鐵公司營收分潤機制等事宜，持續與交通部協商。鐵博館籌設階段，係由文化部（鐵博館籌備處）負責文化資產修復再利用、管理維護、開放參觀等保存與活化工作及負擔相關費用，並規劃於113年開放部分園區供民眾參觀，預計於116年全面開放，依鐵道局擬定之償債計畫草案，收入來源包含文化部113至115年租金收入9億餘元、基地容積標（讓）售收入822億餘元及鐵博館116至142年門票收入6億餘元，惟該局僅參考33處國立文化相關機關平均參觀人次及國立故宮博物院票價等，預估鐵博館門票收入，未審慎評估行政法人鐵博館設置條例草案立法進度、未來鐵博館收費標準及營收分潤機制等因素，且未考量臺北機廠全區為國定古蹟，未來相關管理維護費用之分攤情形；另臺鐵公司移交國產署接管之國有非公用財產共875筆土地，合計面積104.79公頃，償債計畫草案對前揭國有非公用財產中已開發（含設定地上權、出租、社會住宅等）土地，係以112年度租金及權利金收入概估未來30年之總收入（約15億餘元），至其餘待開發活化土地，則因鐵道局尚未辦理現地勘查作業，致無法掌握資產現況，係以辦理標（讓）售30％土地概估收入（約26億餘元，表29），亦未審慎評估該等土地坐落區位或地段屬性、遭占用狀況、民眾依法讓售申請進度、待開發活化程度等影響，顯示對相關財源收入之評估有欠周延完整，恐影響償債基金之財務穩健。經函請行政院督促交通部等權責機關妥適評估償債財源之可行性，並儘速辦理國有非公用財產之現地勘查作業，以充分掌握償債基金撥入資產現況。據復：鐵道局將積極與文化部會商鐵博館行政法人設置事宜，並於完成臺鐵公司設置條例修法程 表29 移交國產署接管國有非公用土地之處理方式及預估收入 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：筆、平方公尺、新臺幣百萬元 |  |  |  |  |
| 處理方式 | 筆數 | 面積 | 處理類型及收入項目 | 收入金額 |
| 合計 | 875 | 1,047,912.86 |  | 4,187 |
| 設定地上權 | 23 | 13,645.69 | 已處分或完成招商/ 土地租金及權利金收入 | 1,526 |
| 出租 | 288 | 55,889.22 |  |  |
| 社會住宅 | 47 | 31,684.07 |  |  |
| 都市更新 | 3 | 374.00 | 待開發活化/ 土地標（讓）售收入 | 2,661 |
| 待開發活化 | 399 | 923,596.77 |  |  |
| 原規劃設定地上權，可供活化之土地 | 1 | 820.00 |  |  |
| 民眾依法讓售申請 | 15 | 874.26 | （償債計畫草案未敘明） |  |
| 占用 | 99 | 21,028.85 |  |  |
| 註：1.據鐵道局說明，既有已處分或完成招商部分，以臺鐵公司提供每年權利金（約0.09億元）及租金（約0.41億元），估算30年收入15.26億元；其餘待開發活化土地，規劃採標售方式處理，初估僅臺北市1筆位置佳，可標售11.68億元，其他多數區位及形狀不佳，預估僅30％可標（讓）售（約14.93億元），合計收入共41.87億元，減除地價稅2.26億元後淨收入約39.61億元。 2.資料來源：整理自鐵道局112年12月27日償債計畫草案。 |  |  |  |  |

序後，與國產署同步辦理土地活化，以確保償債計畫之債務自償性，促進償債基金之財務健全。

#### （二十五）　鐵道局推動臺南市區鐵路地下化計畫，改善臺南鐵路平交道造成市區阻隔及交通壅塞情形，惟各標工程臨軌路段辦理情形間有未落實施工及安全衛生規範等情事，且施工地段距軌道中心安全距離標準，與臺鐵公司規定存有落差等，允宜研謀改善。

圖16　臨軌路段施工安全距離標準示意

資料來源：整理自鐵道局提供資料。

圖16　臨軌路段施工安全距離標準示意

資料來源：整理自鐵道局提供資料。

鐵道局為改善鐵路平交道造成臺南市區阻隔及交通壅塞情形，推動臺南市區鐵路地下化計畫，計畫總經費336億7,078萬餘元，主要包含C211標臺南北段、C212標臺南車站及C213標林森站路段等地下化工程，預定115年11月完工。因各標工程部分路段緊鄰臺鐵營運路線，為不影響臺鐵正常營運，該計畫應依臺鐵公司108年1月2日訂頒「鐵路沿線施工安全作業標準」及營造安全衛生設施標準等規定確實辦理。經查上開計畫項下各標工程臨軌路段之施工辦理情形，核有：1.C211標工程UK355+800處，臨軌側側牆施工架距離行進間之列車車身僅約2公尺，未以相關設施進行支撐，且第2層施工架與軌道平面高差逾2.5公尺，上下樓梯僅設立單側扶手，與營造安全衛生設施標準第45條等規定未合；2.C211標等工程廠商未指派瞭望員等違失項目，未按契約扣減標準計罰；施工區域潛藏危及行車安全風險，惟未進一步探究事實原委並予妥處；設置圍籬等安全措施未臻周全；3.已針對鐵路沿線工程施工安全訂定相關規範，惟施工地段距軌道中心安全距離標準，與臺鐵公司規定標準存有落差（圖16），衍生行車風險等情事，經函請鐵道局檢討改善。據復：1.已依規定扣罰廠商，並督促設置斜撐、上下樓梯雙側扶手，及全面檢視其他臨軌工程標案，施工架均依相關規定設置；2.已研提監造現場安全衛生人員開立違失或計罰通知，應由監造主管複核確認等一致性作業標準；要求廠商加強巡查等改善措施，並督促所屬工程分局針對各項違失檢討改善，於半阻隔式圍籬上加設電子圍籬（紅外線感應），或於軌道旁施作吊掛作業加派指揮手及瞭望員，或請廠商於上下設備外圍設置完整安全網等，以防止物體飛落，發揮應有防護功能；3.將依工程特性及實際管控機制，增（修）訂「鐵路沿線施工安全須知」規定，另基於施工單位應遵從鐵路機構規定原則，先依113年5月1日函頒臨時補充規定辦理，以維護施工安全。

#### （二十六）　鐵道局辦理鐵道技術研究及驗證中心計畫，以提升軌道運輸安全、強化與軌道產業發展之整合，惟相關先期規劃作業欠周，且未確實管控修正計畫所訂期程，致計畫執行持續延誤，允宜研謀改善。

圖17　鐵研中心場區規劃

資料來源：整理自鐵道局提供資料。

圖17　鐵研中心場區規劃

資料來源：整理自鐵道局提供資料。

鐵道局為提升軌道運輸安全、健全監理制度並促進產業發展，仿傚國外鐵道先進國家作法，規劃建置我國國家級軌道技術研究暨訓練中心，嗣考量為強化與軌道產業發展之整合，經調整並報經行政院於106年3月22日核定辦理「軌道技術研究暨驗證中心計畫」，總經費41億7,582萬餘元，計畫期程為106至109年度。期間該局以因應鐵道產業政策重新檢討設備購置需求、協助營運單位取得檢測驗證資格等由，報經行政院於109年9月10日核定第1次修正計畫，名稱並修正為「鐵道技術研究及驗證中心（下稱鐵研中心）計畫」，總經費不變，計畫期程展延至113年6月。經查該計畫之執行情形，核有：1.未詳訂成立財團法人鐵研中心之組織型態，並依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點規定妥訂成立該機構所需期程、未考量缺乏鐵道產業政策與尚未納列施政計畫，對於盤點瞭解國內研發及檢測資源、環境、量能等之影響，且未審酌檢驗與認（驗）證成果之公信力將決定計畫推動成效等，相關先期規劃作業欠周，肇致後續大幅延誤計畫期程；2.修正計畫未依前揭個案計畫編審要點規定，詳實檢討評估C3實驗室及測試軌（圖17）之研發檢測設備項目與功能需求，並督促技術顧問廠商落實契約提出年度檢討報告之規定，影響計畫執行；又未依各機關單位預算執行要點及行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點規定，確實管控計畫期程並研謀改善，致第2階段工程規劃進度落後，計畫執行持續延誤，難以達成原訂提升軌道運輸安全之目標等情事，經依審計法第69條第1項前段規定，於112年11月30日函請交通部查明妥適處理，並報告監察院。經交通部研提下列改善措施：1.鐵道局將檢討規劃作業缺失，妥適訂定實施計畫，定期召開會議督促廠商辦理設計作業，以避免類似情事再次發生；2.鐵道局將持續透過計畫督導會議、進度檢討會議及管考機制，強化督導與管考功能，及協助解決工程相關問題，以避免類似缺失再次發生。嗣經監察院於113年3月11日函復准予備查。

#### （二十七）　順應國際趨勢與實現政府2030年智慧國家願景，以循證治理掌握環境變遷與民意趨向，惟系統性環境基礎資料蒐集及系統間資源共享情形尚待強化，且部分系統功能未臻理想，允宜研謀改善，以完備循證決策準據。

政府為順應國際趨勢並實現2030年智慧國家願景，以循證治理掌握環境變遷與民意趨向，帶動政府創新服務，確信政策制定立基於理性決策基礎上，以追求公共利益極大化為主要目標，展現公共課責精神，精準制定政策。經查交通部相關業務執行情形，核有下列事項：

1.　推動各項交通環境與安全改善計畫，惟系統性環境基礎資料蒐集尚待強化，以落實循證治理，精準制定政策：交通部委外研究辦理之計畫，涉及地形分析、氣象及海象、河川水文、地震安全評估、區域發展現況、路廊生態調查、地理環境及國土規劃、道路系統現況、運量資料、人口統計、交通科技應用技術發展及環境保護等資料，惟主辦機關未將各該委外研究成果報告書蒐集之關鍵價值資訊，藉由系統進行該等資料之整合、歸類、重構與統計分析，作為未來重大計畫訂定之參據，以精準制定政策，提高計畫執行力，經函請交通部研謀改善，針對所轄業務，訂定系統性資料蒐集與介接規範，供所屬機關遵循，以落實循證決策。據復：為系統性蒐集及有效介接各類運輸資料，已完成10項領域資料標準訂頒，刻正辦理共享運具、電動機車電池交換站等資料標準之增訂。

2.　交通部補助地方政府提升公共運輸競爭力及服務水準，建置資訊系統辦理預算管考，惟補助管考系統各自獨立運作，無法共享資料蒐集分析及勾稽，亦無整體性衡量補助經費運用效益：交通部道路交通安全督導委員會（原屬任務編組，交通部於112年9月15日改制後，業務由路政及道安司承繼）辦理「道路交通秩序與交通安全改進方案」、交通部科技顧問室（交通部改制後，與原資訊管理中心整併為交通科技及資訊司）辦理「智慧運輸系統發展建設計畫」及公路局辦理「公路公共運輸服務升級計畫」等，補助直轄市、縣（市）政府相關計畫經費，經查前揭方案計畫係由不同廠商以資訊系統辦理補助案件之預算管考事宜，運作機制則透過召開會議形式，審查地方政府是否有重複申請等。鑑於補助經費龐鉅，惟系統間各自獨立運作，無法共享資料蒐集分析及勾稽，亦未建置受補助單位執行補助計畫之量化成果與質化影響，不利追蹤支用效益與成果執行綜效，提升補助經費資源應用效果及後續規劃參據，經函請交通部研謀改善。據復：智慧運輸系統發展建設計畫及公路公共運輸服務升級計畫，後續辦理平臺擴充優化時，將納入追蹤補助經費支用效益等功能評估。

表30　省道轄管邊坡分級概況

單位：處

| 分級 日期 | 合 計 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108年03月29日 | 1,466 | 149 | 34 | 786 | 497 |
| 109年01月03日 | 1,581 | 167 | 27 | 812 | 575 |
| 110年01月05日 | 1,526 | 85 | 34 | 843 | 564 |
| 111年01月07日 | 1,595 | 168 | 39 | 819 | 569 |
| 112年01月07日 | 1,602 | 201 | 43 | 657 | 701 |
| 112年10月30日 | 1,613 | 192 | 50 | 608 | 763 |
| 112年12月31日 | 1,704 | 274 | 47 | 587 | 796 |

資料來源：整理自公路局提供資料。

3.　公路局為整合所轄邊坡資料，建置省道邊坡管理系統，惟尚乏科學驗證與系統性資料蒐集，影響邊坡防災預警效果：公路局為整合各項邊坡相關資料，建置「省道邊坡全生命週期維護管理系統」（下稱省道邊坡管理系統），供所屬將邊坡資料數位化，期達到資料分析及防災警戒目標。現行邊坡管理制度依不穩定徵兆之明顯性，將邊坡「定性」分為A、B、C、D級進行管理，A級表示邊坡有明顯不穩定徵兆，D級則表示不明顯。依該系統統計，截至112年底止，A、B、C及D級邊坡數合計為1,704處，其中邊坡明顯不穩定之A、B級，分別較108年3月增加83.89％、38.24％（表30）。經查省道邊坡管理系統彙集之資料，除跨機關介接中央氣象署之雨量與地震資料，其他內外在因素係依人工判斷後匯入系統，尚非系統性蒐集潛在影響邊坡致災因素之自然與人為因子等；另邊坡常用監測儀器之水位觀測井、水位計、水壓計、地錨荷重計、傾斜觀測管、雨量計、地表位移計或地滑計等，均設定有警戒值、行動值等管理數據，惟其管理值之設定係依人為判斷，尚乏經由科學驗證之數據佐證，亦尚未納入因應氣候或環境變遷，設定監測儀器管理數值之檢討機制，經函請交通部研謀改善。據復：為減少邊坡致災，訂定各邊坡等級對應之巡查、檢測及監測作業規範，邊坡致災原因繁多，難以正規及標準化，爰目前受邊坡危害路段納管至邊坡系統，仍需仰賴人工判斷；將持續針對邊坡常用監測儀器數據資料進行蒐集，並透過多期監測數據資料及管理值進行分析，作為管理值訂定及調整之依據，以強化邊坡管理。

4.　公路局委外建置「高事故風險預測及分析」平台，期有效改善省道易肇事路口發生事故，惟平台功能未臻完整，影響改善方案之擬訂：公路局委外辦理「高事故風險預測及分析平台建置」案，平台現有功能包含A2預警事故分析、高風險預測、改善策略、碰撞構圖及事故維護等。惟依該平台產出之109至112年省道10大易肇事路口，其中10大易肇事路口肇事型態，多處路口列為其他項，致難以確實分析肇事原因，影響後續擬訂道路與交通工程環境改善方案；另查該系統尚未納入查詢檢視改善工程策略之履歷功能，以輔助改善工程策略之擬訂，亦尚未建置工程執行成效之追蹤功能，與改善工程竣工預期減少事故之量化資料，無法驗證及追蹤改善工程策略之有效性，經函請交通部研謀改善，優化系統功能，強化價值資訊應用，以有效降低易肇事路口事故發生。據復：公路局高事故風險預測及分析平台係介接內政部警政署事故資料，該署自112年7月起，啟用新版事故調查報告表，案件肇因由67個增加至119個，預估能減少不明肇因情形；公路局業辦理平台系統優化暨功能擴充之委託服務案，擬擴增易肇事地點追蹤改善管制功能。

#### （二十八）　觀光署兼負觀光政策規劃與執行業務職責，為落實觀光永續發展，允宜持續引導觀光產業優化旅遊服務及拓展國際旅客市場，以提升我國觀光產業全球競爭力。

政府

圖18　2023年IMD世界競爭力評比我國經濟表現面向弱勢指標排名

資料來源：整理自國家發展委員會網站資料。

圖18　2023年IMD世界競爭力評比我國經濟表現面向弱勢指標排名

資料來源：整理自國家發展委員會網站資料。

為提升臺灣觀光品質與拓展國際能見度，落實觀光永續發展，於112年6月7日制定公布交通部觀光署組織法，觀光局於112年9月15日改制為觀光署（下稱觀光署），並由觀光政策執行角色，轉換為兼負政策規劃與執行業務之專責中央觀光主管機關，期透過整合國內觀光資源及管理觀光產業，提升國際競爭力。據國際評比機構瑞士洛桑管理學院（International Institute for Management Development, IMD）公布2020至2023年「IMD世界競爭力年報」載列，2023年64個受評比國家（經濟體）中，我國整體排名為第6名，已連續第5年進步，且為2012年以來最佳表現，而經濟表現、政府效能、企業效能及基礎建設等四大評比面向中，除經濟表現面向排名較2022年下滑9名外，其餘面向排名均較2022年進步，又據國家發展委員會公布之IMD 2023年我國世界競爭力弱勢項目，經濟表現面向計有10項指標，其中攸關觀光產業競爭力之「觀光收入占GDP比率」評比指標，我國排名第60名，僅領先4個受評比國家（經濟體），亦位居10項弱勢評比指標之末（圖18），已影響我國世界競爭力整體排名，且與2020至2022年該項評比指標排名（第37、35、56名）相較，國際競爭力有持續退步情形，據說明主要係我國整體產業結構偏重製造業及服務業，且適逢新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情嚴峻，配合政府防疫政策暫停來臺觀光旅客入境，國際旅客來臺觀光情形未如預期等所致。鑑於觀光署改制後，兼負觀光政策規劃與執行業務職能，為深耕國際旅客市場，落實觀光永續發展，已研議透過行政院觀光產業振興諮詢會議廣納各界建言，期促進產業動能、擴大跨部會合作及解決人力需求問題，有助整合國內觀光資源及管理觀光產業，經函請觀光署研謀精進，持續引導觀光產業優化旅遊服務及拓展國際旅客市場，以提升我國觀光產業全球競爭力。據復：已研議深耕國際市場、促進產業動能及落實景區經營等措施，並將持續強化觀光軟硬體實力、捲動國民旅遊熱潮，並擴大吸引國際旅客來臺，俾型塑臺灣觀光品牌，帶動觀光整體發展。

#### （二十九）　觀光署辦理觀光前瞻計畫，有助提升風景區服務品質及吸引國際觀光客，惟先期規劃未盡周妥，須費時補正計畫內容，延宕執行期程，又區域旅遊品牌計畫未落實審查作業，且督導考核業務未盡確實，影響整體計畫與預算執行效能，均待研謀改善。

| 表31 觀光前瞻計畫各分項計畫經費規模 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行單位 | 執行內容 | 合計 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度 |
| 合 計 |  | 6,585.0 | 1,055.4 | 1,428.8 | 1,837.1 | 1,524.1 | 739.6 |
| 國際魅力景區計畫小計 |  | 2,350.0 | 475.0 | 631.5 | 559.0 | 420.0 | 264.5 |
| 北海岸暨觀音山、東北角、日月潭、阿里山、東海岸、澎湖等國家風景區管理處 | 大野柳計畫、東北角沙丘藝域、日月潭山中明珠、阿里山POLARIS星動計畫、探索東海岸天堂島嶼及澎湖黃金海岸等 | 1,980.0 | 375.0 | 541.5 | 489.0 | 350.0 | 224.5 |
| 觀光署 | 觀光景區導入電子商務及人流與車流管理 | 370.0 | 100.0 | 90.0 | 70.0 | 70.0 | 40.0 |
| 區域旅遊品牌計畫小計 |  | 3,150.0 | 550.0 | 700.0 | 804.0 | 804.0 | 292.0 |
| 觀光署（補助地方政府） | 執行補助計畫 | 3,130.0 | 545.0 | 695.0 | 800.0 | 800.0 | 290.0 |
| 觀光署 | 專案管理 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
| 臺鐵車站美學與功能提升計畫小計 |  | 1,085.0 | 30.4 | 97.3 | 474.1 | 300.1 | 183.1 |
| 鐵道局 | 南迴鐵路8座車站 | 788.2 | 21.3 | 68.1 | 370.8 | 183.6 | 144.4 |
| 臺鐵公司 | 西部幹線8座車站 | 296.8 | 9.1 | 29.2 | 103.3 | 116.5 | 38.7 |
| 資料來源：整理自110年7月前瞻基礎建設－城鄉建設－觀光前瞻建設計畫（檢討修正財務計畫）核定本。 |  |  |  |  |  |  |  |

觀光署為因應國際觀光產業發展漸趨數位化趨勢，及面臨來臺客源市場大幅變動、區域旅遊競爭激烈等挑戰，於110至114年度辦理「前瞻基礎建設－城鄉建設－觀光前瞻建設計畫」（下稱觀光前瞻計畫），總經費65億8,500萬元，計畫內容包含「國際魅力景區」、「區域旅遊品牌」、「臺鐵車站美學與功能提升」等3項分項計畫（表31），期藉由加強觀光環境之基礎建設投資，建構友善旅遊服務環境。經查執行情形，核有：1.辦理觀光前瞻計畫先期規劃作業未盡確實，須費時補正財務修正計畫內容，又因補正資料內容未依規定估算計畫自償經費，經行政院要求須再行檢討修正，延宕執行期程，影響後續推展作業，肇致部分分項計畫進度落後，影響振興地方觀光之成效；2.辦理區域旅遊品牌補助計畫，經訂定審查原則及督導考核機制，惟未落實審查作業，肇致補助計畫審查通過後，因工程用地無法取得或規劃設計未臻嚴謹，耽延執行進度；復未落實督導考核業務，妥為擇選實地查訪補助案件，致110及111年度核定地方政府申請之52案補助計畫（工程）中，計有21案已撤銷補助或未於執行期限內完工，不利補助計畫原定效益之達成等情事，經函請交通部查明並督促妥適處理。據復：1.經檢討依行政院函示將自償經費納入觀光前瞻計畫財務規劃，並於財務計畫修正期間同步研擬「區域旅遊品牌」補助案件申請須知，及啟動地方政府提案作業暨加速相關審查作業流程，另加強列管補助地方政府辦理案件執行情形，持續督導積極辦理，以有效達成計畫執行效益；2.為避免因用地取得影響計畫推動，將於函請地方政府提案時，增列土地使用及建築執照申請等相關規定，並每月檢視行政院公共工程委員會「公共工程系統雲」內各補助案件執行進度，加強及落實督導考核，就施工進度落後達10％者發文催辦，施工進度落後達20％者副知縣（市）政府首長協助督辦。

#### （三十）　民用航空局研議於臺北松山機場試辦開放多元化計程車進入機場營運，以提供旅客完善接機服務，惟試辦計畫囿於現行法令暫緩實施，允宜與相關業者加強溝通協調，綜合考量旅客實際需求，俾利提升機場形象及旅客服務品質。

依據民用航空機場客運汽車管理辦法規定，未領有機場排班登記證之計程車客運業及未備具汽車出租單之小客車租賃業不得進入臺灣桃園國際機場營運，小客車租賃業進入臺北松山機場（下稱臺北機場）及高雄國際機場（下稱高雄機場）營運之條件限制亦準用上開規定，另計程車客運業在臺北機場及高雄機場營運方式，排班計程車應依規定於指定處依序停車等候載客，不得於其他處所任意攬客搭載，但載客駛進機場在指定下客處下客後，得至未領有機場排班登記證之巡迴計程車指定上客處順道載客；巡迴計程車載客駛進機場在指定下客處下客後，得至指定上客處順道載客，不得停留候客或於其他處所任意攬客搭載。據媒體報導，現行法規僅租賃車業者、備具排班登記證之計程車得於機場範圍載客，必須符合車型車齡等條件，向民用航空局登記才能成為機場排班計程車，以臺北機場為例，旅客欲搭乘其他計程車，須徒步至機場旁之加油站或停車場搭乘（圖19）。該局為滿足旅客之交通需求，原研議112年4月1日於臺北機場試辦開放多元化計程車亦可於航廈出口指定點載客接機，嗣交通部於112年4月24日暫緩實施，並發布新聞稿說明，現行多元化計程車規定僅能接受預約載客，至於空車接受預約進入機場載客，尚不符民用航空機場客運汽車管理辦法有關臺北機場計程車營運方式規定。惟多元化計程車業者指出，國際旅客多習慣以網路或應用程式（APP）預約機場接送服務，政府已推動計程車產業數位化及放寬多元化計程車使用APP叫車服務，國外機場亦有網路預約出租汽車接送專區，現行法規已不合時宜。鑑於國際及兩岸航線客運量於疫後已逐漸復甦，為提供旅客更即時及完善之接機服務，並兼顧供需平衡及各方利益，允宜與多元化計程車等相關業者加強溝通協調，綜合考量旅客實際需求，俾利提升機場形象及旅客服務品質，經函請民用航空局研謀改善。據復：為提供完善之接機服務，已就多元化計程車於臺北機場營運適法性課

圖19　臺北機場周邊交通設施

資料來源：擷取自臺北機場網站資料。

圖19　臺北機場周邊交通設施

資料來源：擷取自臺北機場網站資料。

題召開協商會議，與相關業者持續溝通協調，並邀集公路主管機關及專家學者共同研商，以滾動檢討法規合宜性。

#### （三十一）　交通部補助臺北市政府辦理大眾捷運系統新莊線及蘆洲支線計畫，有助改善大臺北地區交通壅塞，惟相關督導考核作業欠周，未能避免已進貨材料設備鏽蝕損毀，須再耗資重新購置；又未依大眾捷運法規定及時督促改善，致未能提升新莊機廠維修效能及使用效益，允宜研謀改善。

臺北市政府考量新北市三重、新莊、蘆洲地區與臺北市間之運輸需求量，為紓解大臺北地區運輸走廊之擁擠問題，並帶動沿線地區整體發展，報經行政院於83年9月17日核定臺北都會區大眾捷運系統（下稱臺北捷運）新莊線及蘆洲支線計畫規劃報告（圖20），計畫期程自87年7月1日至99年12月31日，87年7月15日核定財務計畫，總經費1,676億餘元，其中中央經費分擔部分，由交通部編列預算補助1,063億餘元，原訂99年12月全線通車，嗣因新莊機廠用地受樂生療養院文化資產保存方案等影響，歷經5次修正，計畫期程展延至111年3

圖20　臺北捷運新莊線及蘆洲支線

資料來源：整理自交通部提供資料。

圖20　臺北捷運新莊線及蘆洲支線

資料來源：整理自交通部提供資料。

月止。執行結果，臺北捷運蘆洲支線已於99年11月通車，新莊線分3階段於99年11月至102年6月間陸續通車，新莊機廠則因前開因素，至110年1月方啟用營運。經查交通部補助臺北市政府辦理該計畫之督導考核情形，核有：補助計畫相關督導考核及施工查核作業有欠周延，未能及時督促妥善維護利用已進貨材料設備，避免鏽蝕損毀，須再耗資重新購置情事，經函請交通部檢討改善。據復：爾後將分別透過重大工程督導會報及工程施工查核機制，追蹤預算執行情形，並督促注意各標案間相關介面銜接、材料進場時程控管及保養維護有效性等，以強化計畫督導考核，避免類此情事再發生。另新莊機廠自110年1月啟用營運以來，未發揮3級規模之檢修功能，協助蘆洲機廠改善維修量能需求超過滿載狀態，且相關空間未獲有效利用，交通部未依大眾捷運法規定及時督促檢討改正，致未能提升維修效能與使用效益等情事，經依審計法第69條第1項前段規定，於113年1月2日函請交通部查明妥適處理，並報告監察院。經交通部研提由臺北市政府負責捷運系統經營、維護及安全監督與檢查，該部將持續追蹤其後續改善情形等改善措施。嗣經監察院於113年5月30日函復准予備查。

#### （三十二）　交通部航政機關受理新北市汐止區貨櫃集散站經營業者申請土地面積變更登記時，未依貨櫃集散站經營業管理規則規定詳實審查，致業者長年違法營運，允宜研謀改善。

交通部航政機關（101年2月28日前係由基隆港務局負責辦理；101年3月1日後改由航港局權管）綜理全國航政業務，依貨櫃集散站經營業管理規則規定，管理全國貨櫃集散站經營業之相關申請籌設許可，經核准經營許可之貨櫃集散站經營業如有土地面積之增減等變更事項，須依該管理規則規定辦理變更備查。經查交通部航政機關辦理新北市汐止區貨櫃集散站經營業之管理業務執行情形，核有：1.歷次受理新北市汐止區長榮國際儲運股份有限公司汐止貨櫃集散站等4家業者申請土地面積變更登記，均未詳查該等業者檢附之平面、配置圖等營運範

圖21　新北市汐止區貨櫃集散站國有土地位置

資料來源：整理自航港局及財政部國有財產署提供資料。

圖21　新北市汐止區貨櫃集散站國有土地位置

資料來源：整理自航港局及財政部國有財產署提供資料。

圍內之土地所有權或使用權、土地使用管制之證明文件等，即逕為同意業者申請變更登記之備查，致該等貨櫃集散站業涉及占用國有土地，或濫闢保護區土地作為貨櫃集散站使用（圖21）；2.依貨櫃集散站經營業管理規則規定，於颱風及防汛期間，得會同地政、水土保持等機關不定期辦理實地勘查，惟其於實際勘查過程中，卻未邀集地政、水土保持等機關辦理查勘，致該等機關無法依其業務主管法規權責就該等貨櫃集散站內保護區土地業遭濫闢等行為予以查核、取締等情事，經函請交通部檢討妥處。據復：1.航港局已全面盤點各貨櫃集散站之營運範圍及土地清冊，並送請主管機關依法妥處，及訂定管控作業時程督促業者辦理改正；2.預計113年6月修訂「貨櫃站經營業管理規則」將原「事後備查」程序改以「事前審查同意」，並訂定作業流程納入查核及內控管理；另預計113年底啟動「航業法」研修作業，研議增訂對應罰則。

#### （三十三）　引水業務攸關船舶進出港航行安全，惟我國引水法規及監理作業未臻周全，且面臨引水人退休潮問題，影響港區領航作業，允宜通盤檢討，完備相關管理機制及人力資源規劃，以提升領航服務品質。

引水係於港埠、沿海等水道引領船舶航行之作業，對港埠正常營運及船舶進出港航行安全具關鍵性影響，航港局為提升引水人領航服務品質，訂定引水法及引水人管理規則等規定，每年並定期舉辦引水人在職訓練。經查引水人監理作業執行情形，核有下列事項：

1.　引水業務相關法規尚乏引水人複訓及在職訓練等規範，且在職教育訓練尚未納入可攜式導航設備課程，不利提升引水人專業知能及服務品質：航港局為提升引水人領航服務之專業知能，自109年起每年辦理2場在職教育訓練，惟現行引水法及引水人管理規則等規定，尚乏引水人須參加複訓及在職訓練相關規範，且未明定應接受複訓類型，引水人如因受傷休養、個人工作安排或遭行政處分須停止工作等，逾一定時間未執行引水業務者，無需重新接受專業訓練或技能檢定，即可繼續執行引水業務。又隨航海技術輔助設備不斷進步，紐約、鹿特丹、上海、奧克蘭等先進國際港埠之引水人，已配置可攜式領航裝置，隨時掌握水流流向與流速、船舶前進動能等資訊，惟國內相關教育訓練尚未將可攜式導航輔助裝置納入課程，不利提升引水人專業知能及服務品質，經函請航港局研謀妥處，以接軌國際及提升領航作業安全。據復：將配合引水法修正作業，於子法或作業要點納入執行業務期間應定期參加在職訓練並取得測驗合格證明、逾一定時間未執行引水業務者應參加複訓等規範，另將持續關注國際趨勢及我國航安需求，探討可攜式導航裝置之適用性。

圖22　引水人登輪作業

資料來源：擷取自臺灣港群期刊「引水人面對航運環境變遷的挑戰」。

圖22　引水人登輪作業

資料來源：擷取自臺灣港群期刊「引水人面對航運環境變遷的挑戰」。

2.　引水人體格檢查尚乏體能測驗項目，亦未訂定檢查標準及評估指引文件等，致不同醫院檢查結果有所差異，體格檢查制度未臻周延：引水人執勤工作環境存有易受傷及落海等風險（圖22），且隨船舶大型化趨勢，更須具備一定之體能，惟引水人僅於參加引水人考試時須通過引水梯攀登之體能測驗，後續每年辦理體格檢查則無相關體能測驗；又據國家運輸安全調查委員會112年9月提出「1110221曉洋輪貨櫃船臺中港引水人落海罹難事故」調查報告指出，航港局未訂定引水人體格檢查表之填寫標準，且未提供檢驗醫師指引文件以評估檢查表各欄位之合格條件等，致不同醫院對引水人之檢查有所差異，或檢查結果未能反映真實狀況，影響引水人領航安全。鑑於民用航空局已訂定航空人員體格檢查標準及民用航空人員體格檢查手冊，律定航空人員體格分類、檢查期限、檢查項目等，為提升引水作業安全，經函請航港局研謀妥處，完善我國引水人體格檢查規範。據復：已於引水法修正草案納入引水人定期體格檢查，及有重大傷病或經手術治療者，航政機關得要求其額外體檢等規範，並明定航政機關訂定引水人體格檢查項目及標準之權限，後續將參考國內外相關規範及作法，研議引水人體格檢查標準及醫療評估指引文件。

3.　現行引水費率計算標準複雜，又尚乏定期檢討機制，不利強化引水作業效率及品質：交通部於111年10月核定「國際商港港埠業務費之項目及費率上限標準表」，航港局配合公告自112年3月1日起調整各港引水費率表，引水費=水呎費率×吃水（呎）＋噸位費率×（總噸位÷500）＋各項附加費用。經查現行引水費率收費情形，核有：（1）各港引水費率表「限外領航」項目，以加成之單一費率計收，未依不同領航區域以不同費率分段計收；（2）基隆港引水費率表無限外領航收費規定，臺北港船舶交通服務指南未規範需限外領航船型，相關規範未臻妥適；（3）夜航費未明定計算公式，致引水人與航商對費率之認定標準不一；（4）未訂定特殊領航收費項目，係由引水人及航商合議收費，易引起收費爭議等情事。鑑於我國現行引水費率尚乏定期檢討調整機制，未能適時因應海運環境、經濟成長及未來船舶型態變化等據以調整，經函請航港局研謀妥處。據復：已將引水費率定期檢討機制納入引水法修正草案辦理，並邀集航運業界代表研商檢討引水費率結構調整內容，嗣後將循程序提報交通部辦理引水費率修正事宜。

表32　國際商港及工業港引水人年齡分布

單位：人

| 引水區域（港） | 各港 名額 | 在職 人數 | 年齡分布情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 35-39歲 | 40-44歲 | 45-49歲 | 50-54歲 | 55-59歲 | 60-65歲 |
| 合計 | 109 | 97 | 2 | 12 | 25 | 19 | 17 | 22 |
| 基隆港 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 臺北港 | 10 | 10 | － | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 蘇澳港 | 3 | 2 | － | － | － | 1 | － | 1 |
| 臺中港 | 19 | 17 | － | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 |
| 高雄港 | 49 | 43 | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 | 14 |
| 安平港 | 3 | 2 | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 花蓮港 | 3 | 2 | － | 1 | － | － | － | 1 |
| 麥寮港（註2） | 8 | 7 | － | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 和平港（註2） | 2 | 2 | － | － | 1 | - | 1 | － |

註：1.資料時間：截至112年10月底止。

2.麥寮港及和平港為工業港。

3.資料來源：整理自航港局提供資料。

4.　引水人未來10年將面臨退休潮，肇致人力老化或不足風險，惟未衡酌各港需求，檢討各港引水人員額，不利確保進出港領航安全及營運效率：依引水法第13條規定，年逾65歲者不得為引水人。截至112年10月底止，我國基隆港等7個國際商港及麥寮、和平等2個工業港，引水人員額計109名，實際在職人數為97人，缺額率為11.01％。以年齡分布情形分析，55至59歲者計17人（占在職人數17.53％）、60至65歲者計22人（占在職人數22.68％），顯示未來10年內，將有39人將達屆退年齡，占在職人數之40.21％，且基隆、蘇澳、高雄、安平、花蓮、和平等6個港口，55歲以上引水人占比逾4成，面臨人力老化或不足風險（表32）。鑑於我國7大國際商港進港貨船自101年之3萬4,637艘次，增加至112年之3萬8,183艘次，呈上升趨勢，預期未來各港對引水需求將隨之增加，惟引水人養成不易，且受少子女化影響，引水人報考人數呈下降趨勢，恐因引水人力不足影響港區領航作業，經函請航港局研謀妥處。據復：為兼顧領航安全及港口營運效率，已參考國內外引水工時及疲勞管理相關規定等，於引水法修正草案納入引水人疲勞管理機制及工時規範，並通盤檢討各港引水人力需求。

### 四、111年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於111年度審核報告內列普通公務相關重要審核意見27項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者4項、處理中3項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者20項（表33），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見4項通知檢討改善。

表33　111年度審核報告所列交通部主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）為維護道路交通安全及改善交通秩序，交通部已推動第13期道安方案，並辦理各項交通安全防制措施，惟實施成效欠佳，數據分析亦欠完備，允宜積極研謀改善，強化道安措施，以建構安全友善之交通環境。 | 因112年度交通事故死亡人數仍未降低至第14期道安方案所訂年度目標，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）1.」。 |
| （二）交通部為提升道路交通安全，經分析歷年交通事故特性，制定防制措施並據以執行，惟部分族群、運具及路段交通事故頻仍，允宜檢討研謀改善。 | 因兒少及外籍人士、汽車運輸業及大型車輛交通事故及違規情形頻仍，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（三）及（四）」。 |
| （三）政府為完善偏鄉交通服務，持續推動多元公共運輸服務計畫，惟未考量各地區人口在籍情形、就學及就醫需求，致部分地區公共運輸服務涵蓋不足且不均，又間有各部會補助交通運輸資源欠缺整合等情事，允宜研謀改善，以利偏鄉基本民行。 | 因部分偏鄉地區公共運輸涵蓋率仍未達目標值，甚無公共運輸服務，且高齡者交通需求未獲滿足，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（十三）1.、 2.」。 |
| （四）交通部歷年辦理公路公共運輸計畫，已有效提升公路汽車客運業之運輸效率，惟受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，公路汽車客運之客運人數及收入大幅減少，復因職業大客車駕駛短缺、每車公里合理成本久未調整等，全國近百條營運路線陸續提出屆期不續營之申請，影響基本民行，允宜研謀改善。 | 因大客車駕駛招募員額及留任比率仍未盡理想，影響偏鄉公共運輸服務量能及政府交通運輸政策之推動執行，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（十三）3.」。 |
| 處理中 |  |
| （一）交通部推動酒駕零容忍政策，酒駕交通事故肇致死傷人數已逐年下降，惟部分酒駕防制措施未臻周妥，允宜檢討研謀改善，以強化防制措施成效。 | 前經監察院立案調查，該院尚在處理中。 |
| （二）公路總局辦理屏鵝公路種樹百里2.0計畫，可提升電力電信使用之穩定性與安全性，及營造舒適道路使用環境，惟先期規劃作業欠周，肇致嗣後下地管道與植栽數量一再變更，計畫經費大幅增加；又計畫與工程執行未能與民眾有效溝通，且相關配套措施未臻完善，均待研謀改善。 | 前經監察院立案調查，該院業提出調查報告。 |
| （三）民用航空局為健全飛航安全管理體系，建立飛安監理檢查制度，惟正職檢查員延攬不易，又年齡結構偏高，將於10年內面臨退休潮，恐有人力缺口及主管職斷層風險，允宜妥善規劃因應措施。 | 前經監察院立案調查，該院尚在處理中。 |

表33　111年度審核報告所列交通部主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）交通部推動2030市區公車電動化已進入推廣期，惟市區客運電動車輛占比未達目標，部分縣市仍未有電動大客車投入營運，且部分車輛尚未介接管理平台，電動大客車充電站（樁）資料標準亦待研議訂定，允宜督促研謀改善。 |  |
| （二）交通部為推動2050淨零轉型策略，主辦運具電動化及無碳化關鍵戰略行動計畫，惟有關氫能載具能源補充基礎設施及法規調適，尚待相關部會協調擬定，又推動2030公務車全面電動化，交通部所屬機關電動車輛占比仍低，允宜研謀改善，以實現2050年淨零排放之永續社會目標。 |  |
| （三）交通部為降低運輸部門溫室氣體排放，研擬並推動相關管制行動方案，鑑於新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情漸趨緩和，允宜通盤研析因應民眾搭乘公共運輸習慣改變，並落實檢討溫室氣體減量評量指標，加強運輸需求管理，確保國家永續發展。 |  |
| （四）政府因應高齡化社會，推動通用計程車服務，惟補助車輛投入營運未及5成，多數市縣交通服務仍有缺口，亦未落實駕駛人教育訓練，又駕駛年齡結構老化，潛存人力斷層問題，影響服務量能，允宜研謀改善。 |  |
| （五）鐵道局為提升臨軌工程安全，已制定標準作業程序及增設電子圍籬等機制，惟施工安全防護措施規範欠周，且行調無線電使用人員教育訓練、維修工程車駕駛技能檢定與體格檢查、工區巡檢等安全管理作為未臻落實，允宜檢討改善。 |  |
| （六）交通部為使鐵路工程建設、維護權責分隸，業訂有鐵路財產移交作業程序，惟鐵道局交由臺鐵局先行使用之財產，於接管期間受損，修復責任歸屬未盡明確；又鐵道局歷年辦理臺鐵工程，已驗收尚未完成財產移交者42案，亦衍生權責不清，允宜檢討改善。 |  |

表33　111年度審核報告所列交通部主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| （七）交通部為提高臺鐵局經營效能及競爭力，刻正推動臺鐵公司化，並自111年度起編列預算進行補貼，俾使該局債務獲得控制，惟該局資本性維護及修繕材料之領用未符規定，長期以營業用料預算支應，造成用料預算籌編及執行情形表達失真，亦影響未來外界考核臺鐵公司經營成效，允宜檢討改善。 |  |
| （八）交通部為確保文化資產保存與車站永續經營，辦理臺南車站古蹟安全提升再利用工程施工查核，惟仍發生施工廠商未依核定設計書圖施作，肇致車站古蹟損害等情事，相關執行過程亟待檢討改善。 |  |
| （九）交通部為提升交通領域CI核心系統之防護韌性，推動資安整備計畫，已完成交通領域ICS資安職能地圖及CIP攻防演練，惟相關從業人員未取得適切之資安職能證書，復未將ICS資安職能訓練規定納入資通安全維護計畫，亦未持續追蹤資安攻防演練弱點之改善情形，均待研謀改善。 |  |
| （十）為因應5G時代來臨，建置運輸資料流通服務平臺，提供跨領域運輸資料服務，惟資料介接率未臻理想，且資料傳輸穩定性不足，允宜研謀改善，以發揮平臺建置效益。 |  |
| （十一）公路總局為配合國家交通核心路網數位基礎建設，建置省道交通資訊蒐集與管理系統，管理各項路側設備使用及維運狀況，惟部分設備廠牌及基本資料建置不完整，另部分重要設備妥善率低於8成且未納列考評，允宜檢討改善。 |  |
| （十二）行政院已規範中央目的事業主管機關對非公務機關個資保護加以監管，惟交通部及所屬公路總局與民用航空局辦理行政檢查作業，存有未於規定期限內辦理或後續行政措施及處理時間過長等情事，亟待研謀改善，以落實非公務機關個資檔案之安全維護。 |  |
| （十三）高速公路局為提升收費效率及實現用路人計程收費之公平目的，委外辦理國道電子收費系統建置及營運，已獲致附加效益並有效改善交通壅塞情況，惟履約管理仍有未盡周妥，亟待研謀改善。 |  |

表33　111年度審核報告所列交通部主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| （十四）國家風景區管理處推動觀光發展，經參與國內外旅遊評比獲有佳績，允宜整合納入整體宣傳策略廣為行銷，俾擴散獲獎效益，觸發國內外潛在遊客旅遊意願，以提振觀光發展。 |  |
| （十五）觀光局配合國家永續發展，積極推動永續觀光，轄管東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處已連續多年取得國際永續認證，助益永續觀光優質形象，允宜積極複製成功經驗加強推廣於轄管國家風景區及輔導業者取得國際永續認證，以促進永續旅遊發展並強化國際觀光競爭力。 |  |
| （十六）交通部辦理智慧觀光虛實整合體驗先導計畫開發建置虛擬實境網路平臺，有助於建構數位觀光城市導覽，吸引國際觀光族群目光，惟未評估預計達成之具體量化效益及成果指標，致無法評核實際達成推動觀光之具體效益，又驗收作業未臻周延，影響機關權益且衍生資安風險，均待研謀改善。 | 前經依法陳報監察院，該院業同意備查，詳「五、其他事項（一）」。 |
| （十七）交通部為提升大型車輛行車安全，推動裝設主動預警輔助系統計畫，惟參與計畫研發團隊組數未如預期，整合系統取得認驗證進度落後，又公路總局協助篩選高風險大型車輛及協調業者裝設試運行事宜，優先裝設車輛迄未全數擇定，且尚未研議自用大貨車納入試運行之可行性，允宜研謀改善，以提升行車安全及產業競爭力。 |  |
| （十八）公路總局配合經濟部執行縣市管河川及區域排水整體改善計畫，辦理省道橋梁或箱涵改建工程，獲配預算未及所需工程費5成，部分案件須由所屬移用養護業務經費先行墊支，或改列其他計畫，惟仍未獲適足經費，允宜協調妥為籌謀及配置預算，俾利改建工程順利執行。 |  |
| （十九）為強化氣象觀測與預警能力，持續建置各項觀測設施，惟儀器設備之維護保養作業未臻完善，另部分井下地震儀觀測站尚未能運作，合作協議書之訂定亦欠周妥，允宜檢討改善，以提升氣象觀測能量。 |  |

表33　111年度審核報告所列交通部主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| （二十）航港局為與國際航安規範接軌，提供離岸風場船舶航行安全與預警，律定彰化風場航道航行指南，並規劃建置該航道船舶交通服務系統，惟相關規範及設施之建置未臻完善，允宜檢討改善。 |  |

### 五、其他事項

交通部主管推動施政計畫之執行結果，前經本部查核後依法陳報監察院，嗣經監察院於112年7月1日至113年6月30日間同意備查者，摘述如次：

#### （一）　交通部辦理智慧觀光虛實整合計畫及觀光行銷執行情形，核有：開發建置虛擬實境網路平臺，惟未評估預計達成之具體量化效益及成果指標，致無法評核其實際達成推動觀光之具體效益，亦引發外界質疑動用紓困特別預算拍攝影片之必要性與合理性，另觀光局（觀光署）對於後續接管海陸漫行平臺及影片事宜存有疑義，該部未積極協調釐清並協助儘速完成接管，驗收已近1年仍未完成移交，延誤後續平臺管理與維運作業等2項未盡職責及效能過低情事，經依審計法第69條第1項前段規定，函請行政院查明妥處，並報告監察院。嗣經行政院秘書長檢討結果，已督促所屬核實量化計畫實際達成觀光效益，將行銷影片及素材移交觀光局（觀光署）使用；盤點相關智慧財產歸屬及研訂授權辦法，協議取得海陸漫行商標所有權，授權原廠商辦理進階加值及提出行銷與推廣策略精進措施；抽換平臺影片為多國語言版本，協調取得無障礙網頁AA級認證及加強平臺資安檢測；彙整本案為採購參考案例，避免再度發生類似情事等。案經本部陳報監察院，於112年10月2日獲同意備查。

#### （二）　觀光署日月潭國家風景區管理處委託南投縣政府（下稱縣府）代辦日月潭地區公有船舶上架檢修場興建工程之管考情形，核有：未督促縣府落實善良管理人之注意義務，與確認其規劃設計成果是否符合計畫需求，積極追蹤釐清專家學者與有關機關所提疑義及建議事項之辦理情形，致未能避免縣府設計缺漏污水處理設施，及曳船道台車寬度無法供大型船舶上架等情事發生；又未督促縣府發揮專業技術徵選合宜履約廠商，妥為考量設計廠商資格需求及確認多次流標原委並予解決，致未能避免污水處理設施增設案虛耗招標期程，均延宕船舶上架場啟用時程，影響計畫效益之達成1項效能過低情事，經依審計法第69條第1項前段規定，函請觀光署查明妥處，並報告監察院。嗣經觀光署檢討結果，已召開流標檢討及因應方案會議，續辦上架場污水處理設施工程，業於112年12月29日完工，113年2月19日獲核發污水排放許可，完成驗收及營運啟用。案經本部陳報監察院，於113年6月26日獲同意備查。