拾柒、原子能委員會主管（核能安全委員會及所屬）

原子能委員會主管（核能安全委員會及所屬）包括原子能委員會（核能安全委員會及所屬）、輻射偵測中心（核能安全委員會及所屬）、放射性物料管理局（核能安全委員會及所屬）、核能研究所等4個機關，掌理國家核能安全管制、輻射安全防護、環境輻射偵測、放射性物料管理、核能科技研究發展等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、計畫實施之查核

業務計畫11項，下分工作計畫14項，包括確保核能電廠及廢料安全、保障環境及民生輻射安全、原子能科技應用研究發展、永續能源技術及策略研究、提升資源配置效率等重要施政項目，其中已執行完成者9項，尚在執行者5項，主要係核能研究所六氟化鈾運送採購案尚待取得英國核管制單位可運送證明文件，暨70MeV中型迴旋加速器館新建工程及相關設備採購案合約期程跨年度，須保留繼續執行。

二、預算執行之審核

（一）　歲入預算數2億6,483萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億3,319萬餘元，應收保留數143萬餘元，主要係核能研究所廠商延誤履約進度終止契約，應收回以前年度支付廠商之材料查驗費用；合計決算審定數為4億3,462萬餘元，較預算增加1億6,979萬餘元（64.12％），主要係核能研究所執行委託研究計畫及提供技術服務案件收入較預計增加。

（二）　以前年度歲入轉入數計144萬餘元，決算審核結果，審定實現數106萬餘元（73.74％）；應收保留數37萬餘元（26.26％），係核能研究所廠商違反政府採購法沒入押標金，尚待繼續收取。

（三）　歲出預算數27億9,327萬餘元，決算審核結果，審定實現數25億8,320萬餘元（92.48％），應付保留數1億5,874萬餘元（5.68％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為27億4,194萬餘元，預算賸餘5,132萬餘元（1.84％），主要係實際進用員額較少之人事費結餘。

（四）　以前年度歲出轉入數計2億1,318萬餘元，決算審核結果，審定實現數9,458萬餘元（44.37％），減免（註銷）數131萬餘元（0.62％），主要係核能研究所015W館貯存孔區清除工程採購案結餘款；應付保留數1億1,728萬餘元（55.02％），主要係核能研究所六氟化鈾運送採購案尚待取得英國核管制單位可運送證明文件，暨六氟化鈾安定化處理與處置計畫，俟取得運送許可完成運送後方可處理，須保留繼續執行。

三、重要審核意見

（一）　低放最終處置設施及暫時貯存設施之選址作業迄無具體進展，國原院小產源低放射性廢棄物貯存設施容量亦漸趨飽和，允宜促請經濟部督促台電公司積極推動公眾溝通工作，根本解決選址作業停滯問題，並研議將小產源低放射性廢棄物納入台電公司規劃之暫時貯存設施應變方案，俾確保低放射性廢棄物之安全存管。

| 表1 截至112年底低放射性廢棄物貯存情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：桶（55加侖） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯存地點 | 可貯存 容量 | 已貯存 容量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 固化 廢棄物 | 脫水樹脂 廢棄物 | 可燃性 廢棄物 | 可壓性 廢棄物 | 其他 廢棄物 | 檢整重裝後廢棄物 |
| 合 計 | 377,654 | 229,564 | 41,499 | 21,134 | 11,057 | 15,571 | 40,026 | 100,277 |
| 核一廠 | 101,204 | 45,112 | 9,146 | 6,762 | 7,654 | 11,720 | 9,830 | － |
| 核二廠 | 91,133 | 59,628 | 26,969 | 11,840 | 1,564 | 2,060 | 17,195 | － |
| 核三廠 | 30,024 | 9,997 | 3,016 | 2,300 | 1,543 | 1,791 | 1,347 | － |
| 國原院 | 21,565 | 14,550 | 2,368 | 232 | 296 | － | 11,654 | － |
| 蘭嶼貯存場 | 133,728 | 100,277 | － | － | － | － | － | 100,277 |
| 資料來源：整理自核能安全委員會及行政法人國家原子能科技研究院提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

我國低放射性廢棄物主要由核能電廠、醫療院所、農業、工業及學術研究機構所產生，早年係運往蘭嶼貯存場貯存，後續核能電廠產生之低放射性廢棄物，係暫存於各電廠之低放射性廢棄物貯存庫，醫、農、工、學、研等機構產生之低放射性廢棄物，則集中暫存於核能研究所（112年9月27日改制為行政法人國家原子能科技研究院，下稱國原院）之貯存設施，據原子能委員會（112年9月27日改制為核能安全委員會，下稱核安會）統計，截至112年底止，各核能電廠、國原院及蘭嶼貯存場累計貯存之低放射性廢棄物共計229,564桶（表1）。依放射性物料管理法第29條第1項規定：「放射性廢棄物之處理、運送、貯存及最終處置，應由放射性廢棄物產生者自行或委託具有國內、外放射性廢棄物最終處置技術能力或設施之業者處置其廢棄物；產生者應負責減少放射性廢棄物之產生量及其體積。其最終處置計畫應依計畫時程，切實推動。」第49條第1項規定：「本法公布施行後，主管機關應督促廢棄物產生者規劃國內放射性廢棄物最終處置設施之籌建，並要求廢棄物產生者解決放射性廢棄物最終處置問題。」經查核安會督促台灣電力股份有限公司（為全國低放射性廢棄物之主要產生者，下稱台電公司）推動低放射性廢棄物最終處置計畫（下稱低放最終處置計畫），暨國原院接收處理核能電廠以外低放射性廢棄物情形，核有下列事項：

1.　低放最終處置設施及暫時貯存設施之選址作業迄無具體進展，低放最終處置計畫時程嚴重延宕：台電公司為國內低放射性廢棄物之主要產生者，該公司依據放射性物料管理法第29條第1項及同法施行細則第36條第1項規定，於92年12月提報低放最終處置計畫，經主管機關核安會於93年1月核定（現為104年5月之修訂二版），嗣低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例（下稱低放場址設置條例）於95年5月24日制定公布，經濟部爰依該條例第6條第1項規定會商核安會後，於95年7月11日指定台電公司為低放射性廢棄物最終處置設施（下稱低放最終處置設施）選址之作業者。經查台電公司低放最終處置計畫之規劃時程，係105年3月完成公民投票選出候選場址、110年上半年啟用最終處置場，經濟部雖已於101年公告臺東縣達仁鄉及金門縣烏坵鄉為「建議候選場址」，惟因地方政府未同意辦理地方性公民投票，致整體計畫時程嚴重延宕，核安會爰責請台電公司提出低放最終處置計畫「替代/應變方案」之具體實施方案（經核安會106年3月審查完竣），同步規劃建置集中式貯存設施（下稱暫時貯存設施），該方案預定109年3月前完成場址選定及土地取得作業、114年3月前完工啟用，嗣因台電公司稱選址困難，將俟行政院國家永續發展委員會非核家園推動專案小組（下稱非核專案小組）後續研議結果，再行修正推動時程，爰暫時貯存設施亦未有實質進展。由於各核能電廠貯存庫運轉執照陸續屆期，為確保低放射性廢棄物貯存安全無虞，本部前抽查核安會110年度財務收支及決算，曾就低放最終處置計畫及暫時貯存設施應變方案執行進度落後等情，函請核安會促請經濟部督促台電公司積極辦理，據復將賡續督促台電公司落實執行等。案經追蹤覆核結果，由於台電公司執行低放最終處置計畫及暫時貯存設施應變方案，均無實質進展，核安會於112年1月6日分別發函非核專案小組及經濟部，促請非核專案小組儘速召開第7次會議（非核專案小組第6次會議召開時間為110年4月28日），並要求台電公司提出低放射性廢棄物解決方案，另促請經濟部督導台電公司參酌國際選址作業方式，俾順利推動低放最終處置計畫。據非核專案小組112年2月10日函復核安會，該小組已就低放射性廢棄物解決方案召開多次會議，目前規劃方向為推動暫時貯存設施，有關選址等推動細節，將持續依台電公司溝通結果，並視議題必要性，伺機於該小組專案會議討論；另經濟部於112年2月14日函復核安會，台電公司建議參考南韓成功推動選址作業之經驗，修正低放場址設置條例，增列協商機制、重新啟動選址作業機制、選址作業配套獎勵措施等條文，並建議選址作業應落實資訊透明及公眾參與等。惟查據核安會112年11月審查台電公司低放最終處置計畫執行成果報告（112年2月至112年7月）載述，台電公司自103年2月起即未召開「低放射性廢棄物最終處置場選址公投督導會報」，且解編臺東區處溝通小組及金門區處溝通小組，顯示台電公司推動公眾溝通工作未臻落實，另有關經濟部復函提及台電公司建議於低放場址設置條例增列協商機制或獎勵措施等情，因事涉修法事宜，亦尚無實質進展。鑑於各核能電廠陸續達運轉年限進行除役，另蘭嶼居民亦殷切期盼蘭嶼貯存廠能儘速遷場，為落實臺灣永續發展核心目標18「逐步達成環境基本法所訂非核家園目標」，其中具體目標18.2「持續推動低放射性廢棄物最終處置設施選址作業，蘭嶼貯存場儘速順利遷廠」、18.5「推動核廢料處理社會溝通作業，強化非核家園教育宣導」，並根本解決低放最終處置設施及暫時貯存設施選址作業停滯問題，經函請核安會會同經濟部參酌台電公司建議，參考南韓成功推動經驗，研議低放場址設置條例修法之可行性，並促請經濟部賡續督促台電公司積極推動公眾溝通工作，強化選址作業之資訊公開與公眾參與，以消除疑慮，俾順利推動低放最終處置計畫及暫時貯存設施應變方案，確保民眾安全及環境品質。據復：（1）核安會為低放場址設置條例主管機關，負責設施場址安全管制事項，該條例明定經濟部為選址主辦機關，台電公司為經濟部指定之選址作業者，經濟部為順利推動選址作業，已公開說明將適時推動該條例之修法作業，該會將配合經濟部辦理；（2）核安會已於113年1月30日函請經濟部督促台電公司加強低放最終處置設施選址作業之溝通協調，另於113年4月11日召開「放射性廢棄物最終處置管制技術溝通會議」，督促台電公司參考國際技術發展經驗，持續精進低放射性廢棄物處置技術，將賡續促請經濟部督促台電公司積極辦理選址作業，並參考國際處置溝通成功案例，檢討公眾溝通作法，以爭取民眾認同，俾順利推動低放最終處置設施選址作業。

2.　國原院小產源低放射性廢棄物貯存設施容量漸趨飽和，該院雖已積極進行廢棄物減容作業，惟除污後之廢棄物仍存放於院內極低微放射性廢棄物暫存區，未來貯存設施及貯放場所空間恐有不敷使用之虞：國原院為我國原子能科技之研發機構，該院為支援院內核能相關科技發展，建置各項放射性廢棄物處理及貯存之技術與設施，並自68年起依核安會指派協助未設置放射性廢棄物處理設施之醫、農、工、學、研等機構，處理貯存其所產生之低放射性廢棄物（下稱小產源低放射性廢棄物），俟低放最終處置設施完成後，併同核能電廠產生之低放射性廢棄物，進行最終處置，以避免放射性污染擴散，確保環境安全。據國原院統計，該院112年度執行貯存設施例行維護運轉及除污清理等作業，計列支經費2,215萬餘元，另徵收各界放射性廢棄物處理貯存及最終處置服務收入計1,048萬餘元。依據放射性物料管理法第17條第1項規定：「放射性廢棄物處理、貯存或最終處置設施之興建，應向主管機關提出申請，經審核合於下列規定，發給建造執照後，始得為之：……。」經查截至112年底止，國原院經許可之低放射性廢棄物貯存設施共計9座（另有5座貯放場所），原設計貯存容量計21,565桶、15,808立方公尺，已貯存14,550桶、15,561立方公尺，剩餘容量7,015桶、247立方公尺，其中用以貯存小產源低放射性廢棄物之第二貯存庫（015K）及第三貯存庫（067館及075館），原設計貯存容量為16,568桶，已貯存13,191桶，剩餘容量3,377桶，據國原院推估，僅可再供貯10年，由於低放最終處置計畫執行進度嚴重延宕，且台電公司另行規劃之暫時貯存設施應變方案，並未將國原院現行貯存之低放射性廢棄物納入其中，未來國原院小產源低放射性廢棄物貯存設施空間，恐有不敷使用之虞，衍生相關營運管理風險。復查國原院為因應院內低放射性廢棄物貯存設施容量漸趨飽和，近年積極研發廢棄物減容及減量技術，以釋放貯存設施之貯存空間，據國原院統計，該院111年至113年2月底，透過高壓水刀除污、化學除污、噴砂除污等技術，執行低放射性金屬廢棄物除污減量工作結果，總計執行20噸金屬廢棄物除污作業，經量測結果，其中7噸（約27桶貯存空間）廢棄物之比活度，雖已符合一定活度或比活度以下放射性廢棄物管理辦法第4條第1項規定得予外釋之限值，惟仍存放於院內極低微放射性廢棄物暫存區（031館）貯放場所內，未規劃辦理外釋作業。據國原院說明，該院96至99年間，曾報經核安會核准外釋5批（計140.19公噸）經機械噴砂除污後之金屬及電纜廢棄物（經檢測後均為環境背景值），除有效釋出031館貯放場所之貯存空間外，並可收取廢金屬標售價金，暨減省後續處理及最終處置費用（每公噸約90萬元），惟因考量外界觀感，99年12月運出最後一批廢棄物後，迄113年3月底，已逾13年未再辦理外釋作業。鑑於國原院現行貯存設施容量已漸趨飽和，且國內原子能民生用途日漸普及，小產源低放射性廢棄物隨增，為有效紓解國原院貯存設施及貯放場所之貯存空間，確保低放射性廢棄物之安全管理，經函請核安會協調經濟部將國原院現行貯存之低放射性廢棄物納入台電公司規劃之暫時貯存設施應變方案中，另督促國原院持續加強低放射性廢棄物源頭接收之篩選及分流，並賡續研發廢棄物減容及減量技術，同時強化公眾溝通及參酌其他先進國家作法，研議將院內大量極低微放射性廢棄物外釋及再利用之可行性，以有效釋出貯存設施及貯放場所之貯存空間。據復：（1）核安會與國原院將透過合適溝通平台，與經濟部協商將國原院低放射性廢棄物納入台電公司暫時貯存設施應變方案之可行性，期透過整體規劃方式解決全國低放射性廢棄物之暫時貯存問題；（2）國原院將持續研發金屬廢棄物除污、減容及減量技術，並加強低放射性廢棄物相關管理措施，包含源頭接收之篩選及分流，另規劃於「114-117年國家研究用核子設施除役及清理計畫（第一期）」進行金屬廢棄物除污作業，及預備外釋作業前相關流程，同時加強公眾溝通，俾於社會大眾普遍瞭解與信任基礎下，研議將院內大量極低微放射性廢棄物外釋及再利用，以有效釋出貯存設施及貯放場所之貯存空間。

（二）　核安會稽核鋼鐵業輻射偵檢作業及輻射防護偵測業者偵檢業務之比率容有提升空間，另經公告「有遭受放射性污染之虞」建築物，尚有少數未完成輻射偵測作業，污染建築物居民健康檢查受檢率亦偏低，允宜研議擴增稽核量能之可行性，並持續加強與住戶溝通協調，以落實輻射源安全管制及照護居民健康。

81年國內發生放射性污染建築物（下稱污染建築物）事件後，核能安全委員會（下稱核安會）為處理污染建築物之收購、建物改善及居民健康照護事宜，於83年6月1日訂定發布輻射污染建築物事件防範及處理辦法。政府嗣為進一步防制游離輻射之危害，維護人民健康及安全，於91年1月30日制定公布游離輻射防護法，自92年1月1日施行，核安會爰配合游離輻射防護法相關規定，於92年3月26日修正上開處理辦法全文，並更名為放射性污染建築物事件防範及處理辦法（最近一次修正日期為107年8月28日）。經查核安會執行輻射源安全管制業務及污染建築物後續善後情形，核有下列事項：

1.　核安會稽核鋼鐵業輻射偵檢作業及輻射防護偵測業者偵檢業務之比率容有提升空間：為防範國內鋼筋、鋼骨等鋼鐵建材遭受放射性污染，依據游離輻射防護法第23條第1項及第2項、放射性污染建築物事件防範及處理辦法第3條、第4條第1項、第19條及第24條等規定，設有熔煉爐之鋼鐵業者，應向核安會申請輻射偵檢作業認可，實施其原料及產品之輻射偵檢，偵檢結果無遭受放射性污染者，應出具無放射性污染證明予買受者；未設有熔煉爐之鋼鐵業者或從事進口、銷售建築用鋼筋、鋼骨之業者，亦得申請輻射偵檢作業認可，實施產品之輻射偵檢及出具無放射性污染證明；其餘未申請輻射偵檢作業認可之鋼鐵業者，得委託經核安會認可之輻射防護偵測業者（業者認可項目須包含鋼鐵建材輻射偵測）實施產品輻射偵檢並開具無放射性污染證明。另經核安會核發輻射偵檢作業認可之鋼鐵業者，須定期（設有熔煉爐之鋼鐵業者，應每年實施1次，其餘應每2年實施1次）委託核安會認可之輻射防護偵測業者（業者認可項目須包含鋼鐵業輻射偵檢作業輔導與稽核）實施稽核，並將稽核結果陳報該會備查。據核安會統計，截至112年底止，經該會認可之輻射偵檢作業鋼鐵業者計85家（17家設有熔煉爐、68家未設有熔煉爐）、輻射防護偵測業務業者計75家（其中58家認可項目包含鋼鐵業輻射偵檢作業輔導與稽核、建築物輻射偵測、鋼鐵建材輻射偵測）。依據游離輻射防護法第11條第1項規定：「主管機關得隨時派員檢查輻射作業及其場所；不合規定者，應令其限期改善；未於期限內改善者，得令其停止全部或一部之作業；情節重大者，並得逕予廢止其許可證。」經查核安會為防範輻射源誤熔事件發生，並確保經認可之輻射防護偵測業者確實依規定執行偵檢作業，除每年派員至17家設有熔煉爐之鋼鐵廠進行輻射偵測作業效能及通報機制年度檢查外，並篩選輻射防護偵測業務量較多之業者，執行偵測業務檢查，另自112年度起針對未設有熔煉爐之鋼鐵業者，稽核其輻射偵檢作業情形。惟查近5年度（108至112年度）因受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，核安會除針對設有熔煉爐之鋼鐵廠，每年採全面性普查外，僅於108、109及111年度分別稽核12家、9家及24家輻射防護偵測業者，逾6成業者（共46家，占認可業者總數75家之61.33％）5年內均未受檢，另該會112年度首度抽查未設有熔煉爐之輻射偵檢作業鋼鐵業者亦僅23家，抽查比率僅33.82％（未設有熔煉爐之輻射偵檢作業鋼鐵業者總數為68家），恐無法有效督促業者落實輻射偵檢作業相關管理規範。另查核安會近2年度（111至112年度）稽核鋼鐵業輻射偵檢作業及輻射防護偵測業者偵檢業務結果，雖未發現有違規情事，惟111年度稽核24家輻射防護偵測業者中，仍有16家業者查有建議或應行改善事項，經發函通知改善後，雖均已依建議或通知事項辦理，惟鑑於鋼鐵建材及建築物之輻射偵測作業攸關民眾居住健康安全，且涉及高度專業技術，為確保輻射防護偵測機制運作順遂，及鋼鐵建材等相關商品之輻射安全，經函請核安會研議擴增稽核量能之可行性，以逐步提升業者受檢比率，俾確保輻射偵檢作業品質，有效落實輻射源安全管制。據復：截至113年3月底止，經核安會認可領有鋼鐵輻射偵檢作業認可證之鋼鐵業者計86家（17家設有熔煉爐、69家未設有熔煉爐）、領有輻射防護偵測業務認可證之業者計74家，該會將依風險控管概念，研議提升稽查比率，規劃以3年為週期，執行全數領有認可證業者之輻射偵檢（測）作業檢查，以督促業者落實輻射偵檢作業相關管理規範。

| 表2 核能安全委員會辦理污染建築物居民長期健康照護及健康檢查情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元、人、％ |  |  |  |  |
| 年度 | 經費支出 | 符合健檢 資格人數 | 實際健 檢人數 | 受檢率 |
| 108 | 9,219,628 | 4,619 | 775 | 16.78 |
| 109 | 8,673,703 | 4,617 | 657 | 14.23 |
| 110 | 6,766,818 | 4,613 | 565 | 12.25 |
| 111 | 7,443,116 | 4,612 | 720 | 15.61 |
| 112 | 7,926,653 | 4,611 | 823 | 17.85 |
| 資料來源：整理自核能安全委員會提供資料。 |  |  |  |  |

2.　經公告「有遭受放射性污染之虞」建築物，尚有少數未完成輻射偵測作業，另污染建築物居民健康檢查受檢率亦偏低，尚待持續加強與住戶溝通協調：核安會於81年發生污染建築物事件後，為確保民眾生命、財產安全，全面清查71至73年間完工之建築物，並依據放射性污染建築物事件防範及處理辦法，辦理建築物輻射偵測、污染建築物收購、改善及污染建築物居民健康照護等事宜。據核安會清查結果，偵檢確定污染建築物共計1,670戶，經拆除、改善工程（例如抽換鋼筋等）及隨時間自然衰減，目前尚餘9戶輻射年劑量高於1毫西弗，惟均無民眾居住，尚無輻射安全疑慮；另經該會公告「有遭受放射性污染之虞」建築物2,930戶，經該會多年宣導及提供免費輻射偵測結果，已完成輻射偵測作業2,901戶（99.01％），尚有29戶未完成輻射偵測，分別坐落於臺北市（4戶）、新北市（16戶）、桃園市（9戶），據核安會說明，近年均持續以掛號信函通知住戶申請免費偵測服務，惟部分未回應（郵件已送達），或郵件遭退件未送達等，仍待持續與住戶溝通聯繫。復查核安會為維護污染建築物居民健康，自88年度起針對年輻射劑量達5毫西弗建築物之居民提供免費健康檢查，嗣為擴大照護居民健康，於107年8月修正放射性污染建築物事件防範及處理辦法第9條第1項規定，自108年度起新增辦理1至5毫西弗放射性污染建築物健檢計畫，將健康照護對象擴及年輻射劑量為1至5毫西弗者，惟擴大健康照護對象以來，據該會近5年度（108至112年度）委託醫療院所辦理污染建築物居民長期健康照護及健康檢查（委託國立臺灣大學醫學院附設醫院等3家醫療院所辦理，每年委辦金額介於676萬餘元至921萬餘元）結果，承辦醫療院所依據核安會提供名冊通知居民參加健康檢查，每年符合資格人數約4千6百餘人，惟實際參加健檢人數均未達千人，受檢率僅介於12.25％至17.85％間（表2），居民受檢意願不高。核安會為鼓勵符合資格居民接受健康照護服務，自111年度起另委外辦理低污染建物居民到府健康關懷訪視服務，惟112年度委外訪視服務結果，完成訪視604戶中，124戶有回應、14戶訪視郵件遭退回、466戶無回應（含3次拜訪無人回應及無法聯繫），其中有回應之124戶，僅36戶接受關懷訪視或健康檢查（26戶接受關懷訪視及健康檢查、4戶僅接受關懷訪視、6戶僅接受健康檢查）、88戶拒絕關懷訪視及健康檢查，顯示該會推動關懷訪視服務，對於提升居民接受健康照護及健康檢查之意願有限。參據醫學研究發現，游離輻射對於人體健康之影響具機率效應，且無劑量低限值，鑑於污染建築物事件發生迄今已30餘年，仍有少數經公告「有遭受放射性污染之虞」建築物迄未完成輻射偵測作業，另污染建築物居民健康檢查受檢率亦偏低，為落實維護民眾健康權益及居住安全，經函請核安會研議透過逐戶訪查方式，持續加強與住戶溝通協調，儘早完成有遭受放射性污染之虞建築物輻射偵測作業，並持續宣導符合資格民眾踴躍參加健康照護及健康檢查，以提升受檢率，落實照護居民健康。據復：（1）核安會針對未完成偵測「有遭受放射性污染之虞」建築物，每年均以掛號郵件通知建築物所有權人配合執行偵測，113年度已再完成1戶，尚餘28戶待執行，該會將持續寄發通知，並規劃派員逐戶訪視，俾期全數完成偵測作業；（2）核安會自111年度起推動低污染建築物居民到府健康關懷訪視服務以來，已成功鼓勵居民參與健康檢查，嗣將持續推動關懷訪視活動，並加強宣導與溝通，以鼓勵居民踴躍參加健康照護及健康檢查。

四、111年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於111年度審核報告內列普通公務相關重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，處理中1項，已研謀改善或依改善措施持續辦理者3項（表3）。

| 表3 111年度審核報告所列原子能委員會主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 處理中 |  |
| 核能研究所為穩定國內核醫藥物需求成立核醫製藥中心，惟部分藥物銷售情形欠佳，產能利用率未及3成，另藥物製造成本之核算未盡覈實，且缺乏一致性之定價標準，允宜衡酌市場供需現況檢討產銷策略，並覈實計算藥物成本，以提升製藥中心效益並增裕國庫收入。 | 前經監察院立案調查，該院業提出調查報告。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）核一、核二廠均已停止運轉進入除役期間，惟台電公司推動各廠乾式貯存設施興建計畫多年，仍未有具體進展，另110年度用過核子燃料最終處置計畫候選場址評選與核定階段成果報告，仍有部分缺失待改善，允宜促請積極處理，俾利除役計畫之遂行。 |  |
| （二）為因應日本政府採海洋排放方式處理含氚處理水，核能研究所協同相關部會推動國家海域放射性物質環境輻射監測及安全評估整備計畫，惟部分輻射監測數據尚未公開於放射性物質海域擴散海洋資訊平台，另因應檢測需要成立之生物氚檢測實驗室尚未申請ISO/IEC 17025認證，均待賡續研謀精進。 |  |
| （三）核能研究所執行核醫藥物與醫材之開發及市場連結計畫已獲致具體成果，惟部分工作項目尚待賡續推動辦理，以落實研發成果與市場之鏈結，促進生醫產業之創新發展。 |  |