乙、決算審核結果

決算審核結果重要審核意見彙總索引

貳、市政府主管

（一）	歲計賸餘為近4年度最高，惟自籌財源及占歲入財源比率呈現逐年下降趨勢，又歲出規模擴增，消耗性支出逐年增加，財政尚非自足，有待賡續拓展增進自主財源，及因應推動公共建設，妥適配置政府資源及強化開源節流措施，以利經濟永續發展	乙-11

（二）	歲出保留數暨以前年度歲出轉入數之未結清金額逐年增加，間有部分保留案件連續執行數年未有效執行，經費保留已屆滿4年仍未實現情事，亟待檢討改善，以提升預算執行績效	乙-13

（三）	開源措施整體執行成果已達預期效益，惟仍有部分項目未達預計目標，又部分場地尚未訂定收費標準或收費標準未定期檢討調整，另民間認養公共設施推動成效仍有改善空間，有待積極辦理並研謀改善措施	乙-15

（四）	獲撥中央政府一般性補助款挹注地方財源，執行結果已有相當成效，惟考核總成績連2年下降，且社會福利及教育等2面向考核成績及排名為近5年新低，又部分項目預算執行率偏低，有待探究問題癥結妥謀改善，以爭取佳績及提升計畫執行成效	乙-16

（五）	申請中央政府計畫型補助款，推動辦理重大建設或政策，惟部分計畫或工程執行進度落後，間有全數未執行經中央撤銷補助經費，及計畫執行與預算編列未能有效配合，致鉅額經費保留或執行賸餘註銷，亟待研謀強化計畫與預算執行管控作業，以提升建設成果與促進經濟發展動能	乙-18

（六）	秉持五核心、十策略，打造新竹安居科技城，賡續推動施政績效評核，惟擬定施政計畫項目及績效衡量指標涵蓋範疇未臻適足，重大公共建設執行率明顯偏低，施政計畫績效評核結果未能充分反映施政優劣，以及施政風險評估作業尚待落實，有待檢討改善，以提升施政效能	乙-19

（七）	債務管理評比蟬聯甲等，公共債務未償餘額為近5年新低，惟整體債務負擔仍重，且受財經情勢影響，債務利息遽增，有待審慎風險管理及評估提前償還債務可行性，以提升公共債務管理綜效	乙-22

（八）	持續辦理公有財產檢核、清查占用及閒置活化等管理措施，惟間有部分公有房地遭占用卻未列管清理，部分精華地段土地長期閒置荒蕪，且未妥善規劃運用，列管清查房地資料亦未臻完整，尚待研謀精進公有房地管理成效，以維護政府公產權益	乙-24

（九）	為布建城市智慧照明設施，持續辦理路燈裝設及修護工程，惟路燈平均使用年限偏高，造成光源衰退，且未曾辦理全市路燈普查，部分路燈未滾動檢討間距、點位或電費計價方式，故障派案及管控機制欠周延，有待通盤研謀改善，優先評估竊盜與婦幼案件及易肇事交通地點路燈布建位置及照度之妥適性，俾發揮路燈照明成效，提升城市居住與行車安全性，並邁向節能減碳永續目標	乙-27

（十）	為因應全球資安威脅趨勢，已推動基層機關資安防護機制，惟部分核心資通系統未導入安裝端點偵測及應變機制，或未按月定期上傳資訊資產風險列表至資通安全弱點通報系統進行弱點比對，端點偵測防護系統軟體使用數量偏低，及部分軟體資產係屬大陸廠牌，有待研謀改善，以強化資通安全	乙-34

（十一）	中央政府為照顧弱勢及青年族群居住需求，規劃由國家住都中心與市政府共同推動興建社會住宅，提升在地公共住宅量能並挹注公益設施，惟興辦案件進度落後或尚在規劃作業中，影響政策推動成效，允宜密切關注新竹市社會住宅興建計畫推動進度，適時運用與中央政府合作協調機制，協同解決推動進度落後問題，以利政策目標之達成	乙-34

（十二）	為紓解納骨塔位不足，辦理新竹市大坪頂納骨塔新建工程，惟規劃設計未周延考量基本的風雨防護及導排水設施，以致雨天雨水飄濺納骨塔位、室內積水，雖經辦理變更設計，惟改善成效不佳，引起媒體輿論質疑，亟待研謀改善	乙-36

（十三）	辦理都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，透過解編或取得、撤銷公共設施保留地，以促進土地資源有效運用，惟作業期程已歷時9年餘，仍未獲內政部核定公告實施，及部分公共設施用地尚未依劃設用途徵收或開闢使用，有待研謀改善，提升執行效能	乙-37

（十四）	為提供市民優質生活環境，持續推動公共建設，惟重大工程計畫整體預算執行率偏低，執行管控欠周，又以非營業基金支應工程經費案件，未參考專業建議與市場行情，及時編列合理預算，卻逕行減項招標，影響工程品質及功能需求，且須辦理變更契約後續擴充採購，未能發揮基金預算執行彈性，耗費行政作業成本及物價調漲增加支出風險，亟待檢討改善	乙-38

（十五）	推動公有市場升級活化，惟部分攤(鋪)位使用人資格存有疑義，間有已死亡或非承租人自行營業情事，又攤販管理及市場攤(鋪)位使用費收費標準制度規章未臻完備，且自治會組織功能未臻健全，市場管理未盡落實，亟待檢討改善	乙-41

（十六）	改造公有零售市場環境，推動部分市場拆除重建或整修，惟間有市場樓層長期閒置空攤未有效運用，致財物效能無法發揮；部分市場迄未辦理使用執照申請，建築物耐震補強長年未處理，公共安全堪慮，亟待檢討改善	乙-43

（十七）	為改善民眾居住衛生，提升河川水質，推動污水下水道系統建設計畫，惟遲未依規定開徵一般用戶下水道使用費，肇致流失中央政府補助款及營運管理產生高額短絀，又第三期實施計畫執行率偏低及客雅水資源回收中心第二期擴建工程進度推遲，影響後續納管之污水處理量能，亟待加速推動下水道建設工程，並依規定落實使用者付費機制，提升營運效能	乙-44

（十八）	因應電動汽車快速增加趨勢，推動設置電動車充電設施，惟轄內公共停車場設置充電設備未盡適足，及鼓勵社區增設推廣輔導仍有不足，有待研謀改善，以建構運具電動化友善環境，俾落實臺灣2050淨零碳排發展願景	乙-47

（十九）	為培育學生應用英文能力，持續推動雙語教育，惟部分學校仍未通過雙語標章認證，且尚有領域課程缺乏雙語教學教材，有待營造優良雙語學習環境，並優化師資培訓及獎勵措施，以促進達成2030雙語國家目標	乙-49

（二十）	辦理學生學習扶助計畫，協助建立基本學習能力，並因應數位學習趨勢，推動中小學數位學習精進方案，惟部分學校未落實運用科技輔助課後學習扶助，基本學習能力篩選測驗未通過比率與全國平均相較逐年提高，有待研謀改善，以提升學生基本學力及數位科技應用能力	乙-50

（二十一）	推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作，並發展國中技藝教育，培養國中學生生涯發展能力，惟部分學校未依規定辦理中輟生通報，或勸告書作業時間過長，不利學生儘早復學，又技藝課程開設情形未盡切合學生需求，有待研謀改善，以促使學生穩定就學及提供學生多元職群課程選擇	乙-53

（二十二）	部分機關學校設置自動體外心臟電擊去顫器（AED），有助提升緊急事故急救時效，惟多數市民活動中心仍未設置，或距其他AED場所救援範圍較遠，肇生緊急救援效能潛存風險；又部分設置AED場所未登載於公共場所AED急救資訊網，或管理維護作業未盡落實，或未完成安心場所認證，有待研謀改善，以提升緊急救護能量，保障民眾生命安全	乙-56

（二十三）	為推動公共藝術，營造美學環境，依法成立公共藝術審議會，責由文化局專人控管公共藝術案件，惟事涉跨域協力整合，相關單位執行公共藝術業務尚有精進空間；又專戶成立5年餘未妥為規劃統籌運用，以發揮應有財務效能，各單位公共藝術財產列帳方式亦有分歧，有待妥為研謀改善，以收管理綜效	乙-58

（二十四）	為提升政府服務品質，提供整合性數位化服務及公有建物出借管道，惟整合服務平臺使用率不及2成，且未適當統整與公告場地租借資訊，又部分公有建物借用契約逾期未妥處，有待加強推廣並優化整合數位服務，制定完善租借流程，保障政府及社會大眾權益	乙-60

（二十五）	為改善人行環境及提升市民生活品質，辦理人本環境及殯葬設施等採購案，惟部分採購案件於底價訂定、開決標作業及履約管理過程，核有未臻周延情事，亟待檢討改善	乙-62

（二十六）	運用地方政府歲計會計資訊管理系統推動業務資訊化，惟經費結報仍有部分應使用統一發票廠商卻開立收據，及採購訂約或受補助單位為政府採購拒絕往來廠商等情事，亟待強化內部控制機制，以維財政紀律	乙-63

（二十七）	賡續推動既有未登記工廠改善，納管輔導逐步合法化，惟工廠改善計畫審查核定比率偏低，及納管輔導金與營運管理金尚未妥善規劃運用，有待強化審查效率，輔導業者補正改善計畫，並依規定查處未依限提出改善計畫之工廠，及提升輔導金與管理金運用效益	乙-64

（二十八）	為促進海岸地區永續發展，減緩新竹漁港鄰近海岸侵蝕，已推動海岸防護計畫，惟未依計畫賡續辦理監測調查作業，以落實保護及復育海岸資源，有待檢討改善	乙-65

（二十九）	為打造城市文化及觀光品牌，設置新竹火車站旅遊服務中心，提供觀光旅遊諮詢及導覽解說服務，惟預算編列與執行未盡妥適，委託管理契約訂定欠周，需求說明書內容未合致，有待研謀改善	乙-66

參、民政處主管

1.滾動修正災害防救計畫，保障民眾生命財產安全，惟未就轄區地理特性辦理高潛勢風險災害演練項目，毒性化學物質及水災避難收容處所之收容數不足，毒化災及海嘯疏散避難指引未臻周妥，亟待跨域整合及檢討災防量能，制定完善疏散與避難收容演練計畫，以提升災害防救功效及強化民眾應變能力	乙-71

2.儲備災害防救物資及防汛沙包，以供應民眾緊急避難及災害防救需求，惟簽訂物資調度開口契約內容未臻周延，存有履約風險或調度涵蓋範圍不足，災防物資及防汛沙包之領用管理與盤點作業機制亦未周妥，有待研謀改善，以滿足實需	乙-73

3.因應納骨塔位不足，辦理納骨堂箱位增設工程，惟納骨設施室內裝修工程施工廠商資格未適法訂定，及未依規定取得許可即施工，完工後亦未取得合格證明即開放使用，有待檢討改善	乙-74

肆、地政處主管

為增進農村社區土地利用價值，辦理農村重劃開發建設，惟未依規定制定滯洪池操作手冊，潛藏管理維護風險，及各重劃區基金資金存款效益略顯偏低，有待改善營運管理及研議活絡資金運用	乙-77

伍、稅務局主管

1.為增加地方自有財源及提升租稅負擔之公平性，修訂囤房稅、調整房屋標準單價及地段率，惟房屋地段率評定級別低於財政部考核地方政府合宜地段率指標，且部分房屋地段率訂定未臻合理，及房屋稅與地價稅未依實際使用狀況課徵，稅籍清查作業未盡落實，有待強化課稅資料蒐集運用，以確保課稅公平，並提升稽徵績效	乙-79

2.持續辦理地方稅稽徵及欠稅清理業務，增裕財政收入，惟以前年度未徵數仍龐鉅，部分欠稅案件逾限繳日6個月仍未合法取證，或滯納期滿案件尚未移送強制執行，欠稅防止與清理作業仍待加強	乙-81

陸、教育處主管

1.為完善市民運動環境，爭取中央政府補助款改善既有運動場地及設施，惟香山綜合體育場改建工程未於規定期限完成發包，致遭撤銷補助款，及自由車場暨周邊環境設施改善工程決標進度未如預期，亟待檢討改善，以提升計畫執行成效	乙-83

2.為確保體育場地品質及安全，維護運動場館各項設施，惟運動場館營運績效連年虧損，未因應成本及物價指數變動等因素評估調整收費標準，另整合民間資源辦理運動場地認養作業，惟認養場地管理維護及考核作業未臻周妥，有待檢討改善，以利永續經營	乙-84

3.開放借用運動場館以推廣全民體育活動，惟部分場地長期免費供作辦公空間或其他非體育活動用途，另尚未建置場地租借系統，提供民眾透過網路查找適合場地及線上申請，或多未提供電子及行動支付服務，未盡便民，有待研謀改善	乙-85

柒、文化局主管

（一）	持續推動藝文場館委託民間機構營運管理，惟部分委外場館營運情形欠佳，潛存影響營運品質之風險，又部分場館參觀人次較111年度下降或藝文推廣活動參與人數偏低，且文化平權推動措施仍有精進空間，有待研謀善策，以提升場館營運效益及達成公共服務目的	乙-87

（二）	為因應高品質表演藝術之觀賞需求及提升在地藝文水準，推動新竹國際展演中心新建計畫，惟未覈實評估計畫內容，多次變更場館需求及規模，計畫進度推遲逾3年，未達成興建大型專業展演空間目標，又統包工程審標作業欠周，復未就工程進度落後及早檢討因應，肇致工程停滯並終止契約，亟待研謀改善	乙-89

（三）	為保存及活用文化資產，辦理歷史建築金城新村修復及再利用，惟過程未落實公民參與，建立整合機制，且選用耐候鋼板非屬該區歷史建築原有構件及材料，難以還原眷村風貌，衍生負面輿論，又啟用多棟建築物經營餐飲型態，未型塑原規劃之開放圖書資訊園區主題，且致災風險高，有待強化空間營造與管理，以發揮園區應有效能，並確保公共安全	乙-91

（四）	為提倡終身學習，已建置公共圖書館及充實館藏量，惟部分閱讀力指標低於全國平均值，各分館之館藏盤點頻率不一致，多元閱讀發展措施成效待提升或資源配置不均，有待滾動檢討圖書資源分配效益及優化館藏盤點作業，滿足民眾多元化閱讀需求，打造便捷終身學習場域	乙-94

捌、產業發展處主管

- 為維護消費者健康，把關進場蔬果安全，辦理蔬果農藥殘留檢驗，惟檢驗數量逐年下降，高風險蔬果檢驗比率偏低，且檢驗設備及技術方法未與時俱進，又未依規定隨機抽樣，有待妥謀精進策略，以維護消費者健康	乙-98

- 為確立果菜運銷秩序，提供集貨場進行農產品批發交易，惟青果區集貨場核計管理費收入流於形式，有減損公司權益之虞，又收繳現金筆數及金額仍高，有待檢討改善，以健全經營	乙-100

- 新竹農產公司設置分貨場地供承銷人使用，並訂定分貨場管理辦法及交通管制規範，惟分貨場承銷位存有承銷人自行轉讓或轉租，及市場內車輛違規情形頻仍，且網站資訊公開程度不足情事，有待研謀改善，以提升市場經營管理效能	乙-101

- 為鼓勵小型企業創新研發，持續推動補助計畫，惟補助項目尚未納列淨零碳排相關領域，另為促進產業發展，推動獎勵投資政策，惟申請審核作業耗時，且企業對於補助政策知悉率及問卷回收率仍屬偏低，有待強化宣導，以提升中小企業競爭力	乙-102

玖、警察局主管

1.交通事故造成死亡總人數已有降低，惟整體及高齡者交通事故件數及受傷人數改善成效仍未盡理想，間有部分易肇事熱點尚未設置科技執法設備，有待檢討改善，以建立友善安全交通環境及提升執法效能	乙-106

2.建置錄影監視系統，以維護治安並預防嚇阻犯罪，惟部分錄影監視設備故障，且修復進度遲緩，間有影像調閱及管理作業未臻周妥，有待檢討改善，以確保系統正常運作及強化資訊安全	乙-108

拾、消防局主管

1.因應災害防救需求，持續布建水情監測設施及輔導設置水患自主防災社區，惟部分有積淹水通報紀錄之里行政區仍未設置淹水感測器，及防災社區於颱風警報期間未即時啟動，有待檢討改善，以確保民眾生命財產安全	乙-110

2.為保障人民生命安全執行緊急救護工作，惟救護車出勤空跑次數及比率逐年提高，間有自動心肺復甦機超過半數已逾耐用年限，有待研謀改善，俾順遂執行緊急救護工作	乙-111

拾壹、衛生局主管

（一）為強化幼兒健康管理，辦理幼兒專責醫師制度計畫，惟嬰兒及新生兒死亡率高於全國平均數，間有兒科及幼兒常規疫苗接種合約院所分布不均，及部分脆弱家庭等幼童個案未妥為列管照護，有待研謀改善，以完善兒童醫療網絡及健康發展	乙-114

（二）為健全長期照顧服務體系，持續提供居家、社區及機構式多元服務，惟服務據點及住宿式機構布建不足且分布不均，間有服務案件核定作業時間超逾基準及照管員工作負荷沉重；又近5成確診失智症者未能由政府提供照顧服務，有待研謀改善	乙-115

（三）為保障市民飲水安全，加強加水站業者管理，惟漏未列管部分應實施稽查之加水站，及部分加水站業者未辦理食品業者登錄等，有待檢討改善，以維護民眾飲水衛生安全	乙-118

（四）為促進市民精神健康，設置社區心理衛生中心及精神障礙者協作模式服務據點，惟各行政區心理衛生服務資源配置未盡均衡適足，及社區式服務使用意願及頻率尚待提升，有待研謀改善	乙-119

拾貳、環境保護局主管

- 推動河川流域水體污染總量管制，惟河川污染指數頗高，客雅溪部分系統或事業廢水氨氮污染比重較高，間有部分事業毒化物使用量及污泥量申報數量不一致等情事，亟待研謀改善，以優化河川水質，降低危及民眾健康之風險	乙-122

- 開徵事業用戶污水下水道使用費，挹注污水下水道建設及環境復育財源，惟對於公共污水下水道可使用地區內未接管家戶，尚未研訂規定開徵水污染防治費，有待檢討改善，以落實污染者付費制度，俾維護環境之永續發展	乙-123

- 新竹市為新竹科學園區所在地，常住人口大於設籍人口，一般廢棄物生產量持續上升，清運垃圾車輛及人力負荷均較鄰近市縣為重，亦不利於資源回收物細分類工作之推動，又廢棄物清除處理費未達收支平衡，且短絀持續擴大，有待研謀改善，以維垃圾清理體系永續運作	乙-124

- 推廣廚餘分類回收並高效發酵處理廚餘，惟廚餘回收率逐年下降，及高效廚餘處理場受限於既有設備不足，致尚未取得肥料登記證，有待研謀改善，以達資源永續循環	乙-128

拾參、都市發展處主管

1.持續盤點都市更新地區並結合5大城市發展目標，作為新竹市發展願景指導，惟已核定發布實施事業計畫逾6成尚未完工，列管中計畫推動效率待提升，多處規劃優先更新地區未曾辦理都市更新計畫，有待妥善運用政府資源及跨域整合機制，列管追蹤審查作業，善用都市更新輔導團資源，加速都市更新發展進程	乙-129

2.為辦理都市開發建設及更新事業，設置基金並制定自治條例以為遵循，惟預算編列未審慎評估區分基金預算與公務預算，列支非基金業務之工程，致完成後須移撥管理機關而認列高額財產交易短絀，且基金收入應認列時間點未妥為規範，有待研謀改善，以健全基金作業機制，並提升營運效能	乙-131

3.基金累積餘額龐鉅且快速攀升，未能依法定基金用途落實推動都市計畫及都市更新，另受贈公益設施未儘早規劃利用，復因設置經費無著，迄未發揮應有財物效能，有待研謀妥適處理，以提升財務（物）效能	乙-132

拾肆、交通處主管

1.為改善轄內停車問題，爭取獲得前瞻基礎建設計畫款項興建停車場，惟部分停車場興建計畫執行進度落後，又以舉借自償性債務籌措資金，惟未依工程進度妥酌債務舉借時點，徒增利息支出，且部分停車場營運績效欠佳，有待研謀改善，以發揮公共建設效益	乙-134

2.持續優化市內智慧交通控制系統及設施，即時監控改善道路壅塞，惟尚有部分號誌控制器未與交通控制中心連線，有待全面納管，並於後續計畫標案納入前期計畫績效指標之追蹤作業，以發揮智慧交控系統最大效益，及增進計畫執行之整體效益	乙-136

拾伍、社會處主管

1.籌謀少子女化對策，並開辦各項婦女福利服務課程與性別平等活動，營造友善孕婦及育兒環境，提供好孕專車服務並設置托育據點，惟好孕專車車資補助預算執行率偏低，又公共托育服務量能不敷需求，未考量在地特性開設男性育兒課程，有待全面精進建構友善生養環境，促進性別實質平等，以有效改善少子女化危機及人口結構失衡困境	乙-139

2.為強化兒童及少年保護體系，提供脆弱家庭預防支持性服務及少年福利服務各項方案，惟少年支持服務計畫未依契約規定期程進行面訪，部分保護個案服務計畫執行結果未達預期目標，又寄養家庭父母年齡多為中高齡，尚待研謀改善，以維兒少保護及寄養家庭永續發展，建構完善社會安全網	乙-141

3.設置新竹市輔具資源中心並建置官方網站，提供有需求之民眾輔具服務並開放線上申請，惟間有申請輔具案件評估超逾規定期限，輔具借用逾期未歸還，未訂定逾期未歸還處理流程，又輔具服務預定目標值訂定過於保守，且尚未提供線上查詢服務功能，有待檢討改善，健全輔具服務機制，以提升輔具資源利用效能	乙-142

拾陸、勞工處主管

1.推動義務機關（構）進用身心障礙者，並為解決身心障礙者職場困難，辦理職業重建服務，惟身心障礙者進用率連年為全國最低，職業重建資訊及勞動參與率不足，又部分申請案件審查期程超逾規定，且職業評量服務執行率未及8成，有待研議有效輔導措施，鼓勵義務機關（構）進用身心障礙者，並加強宣導職業重建服務，以提升身心障礙者勞動參與率	乙-145

2.為建構完善身心障礙者庇護性就業服務，推動設立庇護工場，並補助經費協助營運，及辦理轉銜服務，惟部分工場營運仍持續虧損，且庇護員工轉銜至一般職場就業比率偏低，又未落實辦理實地訪查，及研修不合時宜規定，有待加強研謀策進，以提升庇護工場自主營運效能，及落實庇護性就業轉銜機制，以利永續經營	乙-147

3.為培養身心障礙者專業技能與知識，持續辦理職業訓練，惟課程規劃未妥善配置課程期間，且參訓後實質就業率偏低，就業契合度不高，尚待研提具體改善措施及培養多元化就業能力，協助尋找適性就業方向，以促進就業穩定	乙-149

拾捌、第二預備金

部分機關申請動支第二預備金，未審慎評估需求及衡酌執行能力，致年度結束全數辦理保留或保留比率偏高，有待督促檢討改善，以提升預算執行效能	乙-151