壹、市議會主管

市議會主管僅新竹市議會1個機關，掌理議決市規章、市預算、市稅課、市財產之處分、市政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例、市政府及市議員提案事項，與審議市決算之審核報告、接受人民請願案及其他依法律或上級法規賦予之職權等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫7項，包括召開定期會及臨時會、議決法律案、預算案等重要事項，其中已執行完成者5項，尚在執行者1項，主要係112年度會訊半年刊印製案尚未完成，仍須繼續執行。未執行者1項，係第一預備金無業務實際需求，未予動支。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數2,000元，決算審核結果，審定實現數60萬餘元，較預算增加60萬餘元，主要係廢舊物資售價收入較預計增加。

2.歲出預算數2億1,259萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億9,711萬餘元（92.72％），應付保留數38萬餘元（0.18％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為1億9,749萬餘元，預算賸餘1,509萬餘元（7.10％），主要係人事費賸餘及業務費結餘。

3.以前年度歲出轉入數計95萬餘元，決算審核結果，審定實現數95萬餘元（100.00％）。

貳、市政府主管

市政府主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

市政府主管僅新竹市政府1個機關，掌理全市各項市政行政事務。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫29項，下分工作計畫43項，包括改善中華路4段至6段、慈雲路與光復路道路環境，開闢慈濟路及關新路延伸段，改善金山街與介壽路易肇事路口安全，辦理宜居永續－公園改造推動計畫，優化水岸自行車道，輔導舊城商圈店家活化轉型，整合新竹通數位市民服務，推動桃竹竹苗通勤定期票，美化光復路改善城市公共空間，推廣公共污水下水道建設，促進區域均衡發展參與跨縣市合作平臺，及提供公共托育與托嬰、早療服務等各項社會福利措施等重要施政項目，其中已執行完成者17項，尚在執行者26項，主要係新竹市中華路4段（中山路口）至中華路6段（內湖路口）道路環境改善工程、新竹漁港直銷中心新建工程（含裝修後續擴充等）、新竹輕軌環線建設計畫及東區三民國小通學廊道建置工程等尚未完成，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數145億8,161萬餘元，經追加預算19億9,823萬餘元，追減預算9,280萬餘元，合計164億8,705萬餘元，決算審核結果，審定實現數157億1,325萬餘元，應收保留數5億2,946萬餘元，主要係中央政府計畫型補助收入依工程執行進度核撥尚未撥入；合計決算審定數為162億4,271萬餘元，較預算減少2億4,433萬餘元（1.48％），主要係部分計畫型補助收入較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計5億7,960萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億9,889萬餘元（34.32％）；減免（註銷）數8,045萬餘元（13.88％），主要係取得債權憑證依規定減免註銷保留數；應收保留數3億25萬餘元（51.80％），主要係中央政府計畫型補助收入依工程執行進度核撥尚未撥入。

3.歲出原編列預算數175億3,188萬餘元，經追加預算13億555萬餘元，追減預算1,084萬餘元，並因辦理新竹漁港漁產品直銷中心室內裝修及機電工程、北門公有零售市場拆除重建工程、大坪頂永恆之丘工程及監造與臨時新增工程等事由，經動支第二預備金2億198萬餘元，合計190億2,858萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數300萬餘元，係減列無須支用之超額保留款；審定實現數163億2,636萬餘元（85.80％），應付保留數14億5,217萬餘元（7.63％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為177億7,853萬餘元，預算賸餘12億5,004萬餘元（6.57％），主要係未滿2歲兒童托育公共化及準公共服務暨育兒津貼，與各項幼生就學補助較預計減少；112年度前瞻基礎建設計畫－縣市管河川、區域排水整體改善工程－下水道及都市其他排水（雨水下水道）部分工程未發包或流標；債務付息依實際核支及基層建設公共工程結餘。

4.以前年度歲出轉入數計16億2,364萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數1,975萬餘元，並如數增列減免（註銷）數，係減列無須支用之超額保留款及計畫經費結餘款；審定實現數8億6,319萬餘元（53.16％）；減免（註銷）數1億8,522萬餘元（11.41％），主要係中華路2段人行環境改善工程經費改由中央政府補助款支應，及新竹市動物棲地展示等營繕工程結餘；應付保留數5億7,523萬餘元（35.43％），主要係前瞻基礎建設計畫－新竹環線輕軌計畫綜合規劃作業專業服務、西大路地下道結構補強暨景觀改善工程、金山面公園及龍山公園暨周邊環境改善工程等，仍須繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

市政府主管僅新竹市地方教育發展基金1個特別收入基金單位（含49個分基金）。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有高中及高職教育計畫、國民教育計畫、學前教育計畫、特殊教育計畫、社會教育計畫、體育及衛生教育計畫、一般行政管理計畫、建築及設備計畫等8項，實施結果，計有高中及高職教育計畫、國民教育計畫、學前教育計畫、體育及衛生教育計畫、一般行政管理計畫、建築及設備計畫等6項未達預計目標，主要係學校各項工程多為跨年度計畫，或未及於112年度完成發包所致。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定本期賸餘5億456萬餘元，與預算短絀2億3,285萬餘元，相距7億3,742萬餘元，主要係政府撥入收入較預計增加，及教職員退休與撫卹給付等較預計減少所致。

三、提供新竹市政府決定施政方針之建議意見

依審計法第70條及預算法第28條規定，本室應提供審核新竹市政府以前年度歲入、歲出、財務（物）經營管理、附屬單位預算（包含營業及非營業）等預算執行之有關資料，及財務上增進效能與減少不經濟支出之建議，以供新竹市政府作為決定114年度施政方針之參考。茲將所提建議意見，摘述如次：

（一）連續4年歲計賸餘，惟自籌財源金額及占比均減少，經常性支出持續擴增，且長年編列超過中央政府一致標準之社會福利支出；以前年度歲入及歲出轉入數未結清數金額為近5年度最高，或部分案件未有效執行，亟待檢討改善。

111年度新竹市總預算執行結果，歲入決算審定總額為249億4,151萬餘元，歲入決算應收保留數7億1,854萬餘元，占歲入預算數2.99％。歲出決算審定總額為239億9,044萬餘元，歲出決算應付保留數20億3,551萬餘元，占歲出預算數7.95％。經查歲入歲出預算執行情形，核有：1.自籌財源由109年度117億9,233萬餘元，逐年減少至111年度112億8,238萬餘元，減少5億995萬餘元，占歲入決算比率由51.05％降低至45.24％，惟111年度經常支出190億9,456萬餘元持續增加，較110年度增加9億3,529萬餘元，自籌財源金額及占比均減少，未能衡酌財政狀況量入為出，社會福利支出巨幅成長，其中發放敬老禮金、婦女生育津貼等6項社會福利支出項目，111年度決算數達5億4,632萬餘元；2.開源節流計畫執行未臻落實，109至111年度人行道、地下道及人行陸橋均無單位認養，公有路燈經公司行號或民眾認養數僅占111年底可供認養路燈數之1.31％至1.77％之間，公園綠地經認養之比率則介於17.11％至21.05％之間，公共停車場及火車站後站土地開發等作業基金則有長期借款滯存專戶徒增利息支出；3.以前年度歲入轉入數未結清數金額6億5,897萬餘元，未結清比率52.41％，為自107年度以來最高，且99至107年度之歲入轉入數9,032萬餘元，於111年度業逾4至12年而仍未能實現計6,093萬餘元，約67.46％；4.111年度上級政府補助收入之以前年度轉入數7億6,786萬餘元，未結清數達4億5,978萬餘元，未結清比率近6成；5.111年度歲出決算之應付保留數20億3,551萬餘元，占歲出預算數7.95％及決算數8.48％，均較110年度保留金額及同項比率提高；又111年度以前年度歲出轉入數27億6,563萬餘元，再轉入以後年度繼續執行之未結清數仍有11億5,666萬餘元，約41.82％，其中屬100至107年度保留已屆滿4年仍未能實現者，計有6,954萬餘元，間有100及103年度轉入111年度待執行數均未執行等情事，允宜妥適配置有限資源，審慎檢討評估計畫可行性及妥善規劃前置作業，並強化計畫執行，以提升整體預算執行績效。

（二）一般廢棄物產生量居高不下，廢棄物清除處理費收支相抵產生短絀，允宜評估現行徵收費率之妥適性，引導民眾落實源頭減量及資源回收，以利環境永續發展。

近年來行政院環境保護署（112年8月22日改制為環境部，下稱環境部）致力於提倡綠色生產，以達成垃圾全回收、零廢棄之目標，環境保護局亦配合推動「垃圾減量、資源回收」工作。經查廢棄物清除處理情形，核有：1.一般廢棄物產生量由107年度之19萬3,077公噸，上升至111年度之20萬5,222公噸，增加1萬2,145公噸，增幅6.29％，平均每人每日一般廢棄物產生量，由107年度1.19公斤，成長至111年度之1.24公斤，一般廢棄物產生量居高不下；2.109至111年度徵收廢棄物清除處理收入由8億240萬餘元遞減至6億8,973萬餘元，清除處理成本由7億4,714萬餘元小幅減少至7億1,101萬餘元，收支相抵結果，由109年度賸餘5,526萬餘元，逐年減少至111年度短絀2,128萬餘元，主要係焚化廠設備老舊，非預期停爐及歲修時間逐漸增加，且焚化廠升級整備計畫經費10億餘元，並未納入清除處理成本，廢棄物清除處理收入未能充分反映成本；3.一般廢棄物清除處理費參據環境部於89年12月公告之費率每度3.7元隨水費徵收，惟依行政院主計總處統計消費者物價指數已由90年度之81.92，增加至111年度之102.95（以110年為基期），漲幅達25.67％，部分縣市如宜蘭縣、新竹縣、屏東縣及臺東縣基於通貨膨脹及使用者付費原則，已將一般廢棄物清除處理費率調整為每度4元或4.1元，惟新竹市截至111年底止，超逾20年未曾調整費率等情事，允宜參考物價及其他縣市作法，審慎評估調整費率，俾廢棄物清除處理收入能充分反映成本，並發揮以價制量機制，引導民眾落實源頭減量，以利環境永續發展。

（三）因應高齡社會推動樂齡學習，惟整體政策規劃未臻周全，資源分配及學習據點布建不均，亟待建構整體政策跨局處溝通管道，並整合終身學習資訊平臺，以營造友善智慧樂齡城市。

為因應人口高齡化，行政院公布「人口政策白皮書－少子女化、高齡化及移民」、教育部訂有「高齡教育中程發展計畫」等政策，營造高齡者親善社會。市政府推動樂齡學習方案，於東區、北區及香山區設置樂齡學習中心，及辦理長青學苑等。經查執行情形，核有：1.訂有新竹市樂齡學習推展計畫，除樂齡學習中心及長青學苑外，尚有教育處辦理之社區大學課程，社會處辦理之社區照顧關懷據點提供之健康促進課程，衛生局推動長者健康促進站等措施未納入計畫中，缺乏資源整合機制或平臺，易有補助對象重複或執行單位資源分散情形；另各區樂齡學習中心公告課程及活動資訊詳簡不一且尚乏網頁搜尋功能，不利民眾獲得課程資訊，影響高齡者學習參與；2.樂齡學習中心拓展據點與樂齡人口分布未盡契合，部分里別55歲以上人口數較各里平均人口數高約1.03倍至2.08倍，惟未設樂齡學習中心或長青學苑據點，部分據點欠缺無障礙設施及緊急求救警鈴等高齡友善設施；3.各區樂齡學習中心男性學員於各年度之參與比率僅介於18.03％至29.84％之間，長青學苑男性學員參與比率亦僅介於26.10％至26.19％間，又部分熱門課程舊生參加人數達6成至9成，易排擠新生學習空間，男女學員及新舊生比例懸殊，間有部分學員報名未上課浪費名額，及線上課程比率偏低，有待調整規劃課程主題等情事，允宜妥善規劃高齡教育整體政策，強化整合跨局處資源並串流服務平臺，以營造友善智慧樂齡城市。

（四）致力改善公共債務管理業務，惟短期債務償還幅度低於全國平均，債務管理經中央政府考評由優等降至甲等，又積極推動各項重大公共建設，因近期營建物價及市場利率上揚，墊高公共建設興建成本，財政負擔加重，有待強化各項開源節流措施及妥謀善策，俾利財政健全永續。

市政府近年致力改善公共債務管理業務，1年以上公共債務未償餘額合計數，由107年底之83億2,868萬餘元，逐年下降至110年底之75億5,000萬元，111年度1年以上公共債務餘額償還5億元。惟查111年度公共債務管理情形，核有：1.「債務管理」經財政部考核結果，成績由110年度之優等降至111年度之甲等；1年以上公共債務未償餘額因併入新竹市世博台灣館產創園區作業基金喪失自償性償債財源舉借數11億6,734萬元，而增加至82億1,734萬元，加計未滿1年公共債務未償餘額18億元，公共債務未償餘額共計100億1,734萬元，另加計非營業特種基金自償性債務未償餘額8億元，總計應負擔實質債務高達108億1,734萬元，財政負擔沉重；2.107至111年度資本支出由107年度之36億754萬餘元增加至111年度之48億9,587萬餘元，增幅35.71％，資本收入僅介於688萬餘元至4億3,624萬餘元之間，資本收支相抵結果，短絀由107年度之35億6,711萬餘元增加至111年度之48億2,923萬餘元，資本收入不足支應資本支出，又截至111年底止，獲中央政府核定各項前瞻基礎建設計畫共339案，已核定經費101億5,347萬餘元，應負擔自籌款29億5,885萬餘元，按行政院主計總處營造工程物價指數逐年上升，墊高公共建設興建成本，又市場利率上揚，加重債務付息支出及財政負擔，亟待依施政重點安排優先順序妥擬計畫，並強化各項開源節流措施及研謀善策因應，以達財政永續發展。

（五）積極辦理停車空間規劃，提升民眾生活品質，惟停車空間仍不足，卻未適時檢討評估停車費率及計價方式之妥適性，以提高停車空間周轉率，亦未審慎評估委託廠商經營僅收取定額權利金合理性，導入收取變動權利金，且月票租售收入未依規定計收，及停車位遭占用，有待研謀改善。

市政府為提供民眾停車服務，設置37處路外停車場，分別採自營或委外方式營運，111年度路外停車場自行經營者18處，停車收入6,451萬餘元；委外經營停車場19處，權利金收入1億1,834萬餘元；另路邊停車場1萬1,011格，停車收入2億3,246萬餘元。經查其經營管理情形，核有：1.增設停車空間供民眾使用，惟部分停車場使用率頗高，及周圍路邊停車周轉次數多，車輛違規停放頻仍，距停車場150公尺範圍之違規停車舉發次數高達774次，顯示轄內停車位仍供不應求，又現行停車費收費方式以每小時收費20元為主，其他市縣停車費率每小時30元至60元，且部分採累進稅率，亟待審慎評估停車費率計收標準合理性，及部分收費採差別計價或累進計價之可行性，以提高停車空間周轉率；2.公有路外停車場委託廠商經營管理並收取定額權利金，每年權利金收入介於9萬餘元至3,603萬餘元之間，平均每月停車費收入約為權利金之0.77倍至26倍之間，未依停車場經營條件合理評估定額權利金，亟待依經營條件評估並導入變動權利金機制；3.設置路邊停車位提供民眾停車，聘請停車管理人員開立停車繳費單，惟查111年度停管員每員平均開單件數介於7,406件至1萬5,370件之間，落差頗大，部分停管員未依規定定期巡場覈實開單，侵蝕營運績效，有待參酌標竿市縣之作法，於停車週轉率高之路邊停車場設置智慧停車收費系統，增加基金收入；4.提供民眾優惠申請購買月票，並給予里民及身心障礙者優惠，惟實際月票售價未依規定計收且收費標準不一，且有部分身心障礙者專用停車位遭一般車輛占用或攤販占用營業等情事，有待研謀改善。

（六）為打造永續發展幸福兒童城市，將世博台灣館轉型為兒童探索館，惟未及早因應整修統包工程進度長期落後情形，致已逾完工期程1年10個月仍未竣工，另2樓空間營運模式未具自償性，未能達成場館永續經營目標，且忽視場館工程延宕已影響勞務採購案履約，致投入公帑未能發揮財務效益，亟待研謀改善。

文化局為打造永續發展幸福兒童城市，提報兒童探索館體驗經濟及創意生活產業群聚推動計畫，獲經濟部於107年4月核定，計畫總經費1億5,145萬元（經濟部補助款7,100萬元、市政府自籌款8,045萬元），該局同年月辦理兒童探索館整修工程委託規劃基本設計監造技術服務案決標，並於108年5月移請市政府工務處代辦後續工程發包事宜，統包工程案於同年12月決標，金額1億2,824萬餘元，嗣因擴充採購機電及增購室內裝修等所需，變更契約後工程金額共計2億2,760萬餘元（逾計畫核定金額部分由市政府自籌），履約期限展延至110年7月。經查計畫執行情形，核有：1.工務處代辦兒童探索館整修統包工程，該工程於109年7月施工進度落後逾5％，該處未就工程進度落後妥為因應，至109年12月始要求統包廠商提具趕工計畫，5個月期間未積極函催統包廠商限期改善並計扣逾期違約金，亦未責請專案管理廠商加強管控工程進度，即時提擬因應及議處建議；又統包工程自109年7月起，進度落後情形未見改善，至合約規定完工期限之110年7月止，工程實際進度64.86％，進度落後擴大至35.14個百分點，專案管理及監造單位均未發揮功能，且未釐清進度遲緩原委及早因應妥處，迨至111年6月法院通知扣押工程款，始察覺統包廠商積欠分包廠商價款，乃研議依契約規定終止契約，履約管理欠周，截至112年5月底止，相較原預計110年7月之完工期程，已逾1年10個月仍未能竣工，公共投資效益遲未能彰顯；2.文化局於109年12月考量實際需求提出修正計畫，於110年1月獲經濟部中小企業處（112年9月26日改制為經濟部中小及新創企業署）核定，規劃2樓空間採營運、移轉（OT）方式辦理場地出租增加收入，預估1年營運收入可達1,347萬元，惟該局未依修正計畫採OT方式，逕於110年8月以逾2千餘萬元委外營運，營運模式未具自償性且悖離原計畫，未能達成場館永續經營之預期目標；又該局於110年9月辦理勞務採購案簽約時，已知場館預計於111年6月開館，較服務建議書規劃於110年12月開館落後6個月，卻未據以調整履約期程，仍逕以履約屆期日為111年7月底辦理簽約，大幅縮減開館後履約項目，簽約後亦未正視場館工程延宕已影響勞務採購案履約，研議並採取相關措施，仍於原契約條件下，通知廠商提交細部計畫書及審議第一期成果報告書，並據以給付價金，終因工程未如期完工而辦理終止營運契約，致已支付公帑1,436萬餘元未能發揮財務效益等情事，亟待研謀改善。

（七）前瞻基礎建設計畫部分案件施工品質及預算執行進度未如預期，未善盡施工場域管理責任，及計畫進度遲緩等情事，有待妥謀改善，以提升計畫成效。

市政府暨所屬機關執行前瞻基礎建設計畫，包含城鄉、水環境、數位、因應少子化友善育兒空間、軌道、食品安全及人才培育促進就業等7大類建設，截至111年底止，已核定計畫總經費94億6,855萬餘元。經查計畫執行情形，核有：1.城鄉建設方面：(1)爭取補助辦理市立棒球場原址整建，經教育部及交通部公路總局（112年9月15日改制為交通部公路局）依前瞻基礎建設計畫核定總經費計11億9,074萬餘元，與辦理專案管理監造服務案2,975萬餘元、增加公務預算工程款700萬元，惟未妥為督導專案管理、監造及統包廠商履約情形，衍生契約規範、設計及施作成果不符，致球場排水功能不良，復未辦理驗收程序即啟用開賽，肇致開賽後輿論質疑工程品質情事；(2)辦理新竹國際展演中心新建工程計畫，惟未善盡施工場域管理責任，肇生遭偷埋廢棄物情形，另未覈實審查統包工程投標廠商實績，並撰擬具體初審意見襄助委員審查，致以缺乏承攬公共工程經驗廠商為最有利標，肇致施工拖延及停擺；(3)辦理北門公有零售市場拆除重建工程計畫，惟設計欠周致有數量不足或工項漏列，部分項目未依實際需求編列，工程進度大幅落後及材料設備送審作業遲緩，影響補助經費核撥情事；2.水環境建設方面：(1)建構雨水下水道系統，惟整體實施率低於全國平均值，部分工程發包進度落後，主幹管人孔尚未建置水位監測系統，影響都市防災預警及淹水成因研判，亟待研謀改善，以保障人民生命財產安全；(2)辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫應急工程，截至112年3月底止，發包工程採購6案、勞務採購5案及財物採購1案，決標金額共計1億1,816萬餘元，惟部分區域排水系統尚未研擬治理計畫，排水集水區域及設施範圍尚未依規定辦理公告，生態檢核執行件數不足；3.軌道建設方面：爭取中央政府前瞻基礎建設計畫軌道建設款項挹注建設，辦理「新竹大車站平台計畫規劃作業」及「新竹環線輕軌計畫規劃作業」等2案，截至111年底止，已核定總經費1億3,028萬元，惟環線輕軌計畫遲未凝聚相關單位共識，可行性評估辦理逾3年未獲核定，大車站計畫綜合規劃經費需求較可行性評估結果倍增，引起輿論關注計畫效益等情事，允宜研謀具體有效之改善措施。

（八）為改善市民居住整體環境品質，推動建構永續發展城市，惟公共污水下水道普及率及整體污水處理率均較全國平均值低，綠地、廣場及道路等公共設施用地闢建率未達計畫7成，影響公共設施服務水準，亟待檢討改善，以增進居民良好生活環境。

我國參考聯合國之永續發展目標（SDGs），策定臺灣永續發展18項核心目標，其核心目標6為確保環境品質及永續管理環境資源；核心目標11為建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村。其中第6.3項具體目標係加強推動廢污水妥善處理；第11.7項具體目標係提供滿足通用設計、安全、融合、可及性高的綠色公共設施與空間。新竹市都市計畫區現況人口數自107年起已超逾計畫人口數，110年現況人口密度8,051人/平方公里，僅次於臺北市9,287人/平方公里。市政府為改善市民居住整體環境，推動建構永續發展城市。經查辦理情形，核有：1.推動污水下水道系統建設計畫，建構永續發展城市，惟截至111年底止，公共污水下水道普及率僅19.82％，落後全國平均值及鄰近新竹縣、苗栗縣分別達21.44個、5.56個及6.82個百分點，整體污水處理率67.94％（公共污水下水道接管、專用污水下水道及建築物污水設施設置戶數總比率）亦較全國平均處理率68.65％，落差0.71個百分點，亟待加強推動用戶接管，以提升普及率與處理率；2.都市計畫區現況人口數37萬餘人，已超逾計畫人口數36萬餘人，惟綠地、廣場、道路及停車場等公共設施用地闢建率未達7成，影響公共設施服務水準；3.公園綠地等面積284.58公頃占都市計畫總面積4,625.6公頃之6.15％，未達都市計畫法第45條所定最低標準10％等情事，亟待檢討改善，以增進居民良好生活環境。

四、災害防救相關預算執行情形之查核

依據災害防救法第57條及其施行細則第21條規定略以，實施災害防救之經費，由各級政府按災害防救法所定應辦事項，依法編列預算；各級政府依災害防救法第57條第2項規定調整當年度收支移緩濟急。據新竹市地區災害防救計畫，災害防救預算之範圍含災害防救任務之減災、整備、應變與復建經費之相關預算等。經統計112年度市政府災害防救預算，在總預算部分，各相關主管機關原編列預算1億7,781萬餘元，經動支第二預備金1,611萬餘元及移緩濟急7萬餘元，合計1億9,401萬餘元，執行結果，實現數1億7,707萬餘元，應付保留數1,044萬餘元，合計決算審定數1億8,752萬餘元（表1），如加計災害準備金預算數2億6,000萬元核定動支之執行結果（實現數2,091萬餘元、應付保留數516萬餘元），合計決算審定數為2億1,359萬餘元；在附屬單位預算部分，各非營業特種基金編列預算數215萬餘元，執行結果，決算審定數215萬餘元（表2）。茲將年來本室審核各機關災害防救預算執行情形所提之重要審核意見，擇要摘述如次：

（一）因應災害防救需求，持續布建水情監測設施及輔導設置水患自主防災社區，惟部分有積淹水通報紀錄之里行政區仍未設置淹水感測器，及防災社區於颱風警報期間未即時啟動，有待檢討改善，以確保民眾生命財產安全。（詳乙－110頁）

（二）為保障人民生命安全執行緊急救護工作，惟救護車出勤空跑次數及比率逐年提高，間有自動心肺復甦機超過半數已逾耐用年限，有待研謀改善，俾順遂執行緊急救護工作。（詳乙－111頁）

表1　新竹市總預算相關災害防救預算執行情形

| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 名 稱 | 主 管 災 害 事 項 | 預 算 數 |  |  |  |  | 決 算 審 定 數 |  |  |
|  |  | 合 計 | 原列災害防救預算數 | 新增災害防救預算 |  |  | 合 計 | 實現數 | 應 付 保留數 |
|  |  |  |  | 小 計 | 動支第二預備金 | 移緩濟急 |  |  |  |
| 合 計 |  | 454,010 | 437,816 | 16,194 | 16,118 | 76 | 213,598 | 197,988 | 15,610 |
| 災害準備金 | 因應災害中搶險、搶救、救災，及災後市民救濟與公共建設復建 | 260,000 | 260,000 | — | — | — | 26,074 | 20,910 | 5,163 |
| 小 計 |  | 194,010 | 177,816 | 16,194 | 16,118 | 76 | 187,524 | 177,077 | 10,446 |
| 市政府 | 辦理救濟事業、災害防救提供各救助單位救災設備、糧食及物資，與災防業務講習、觀摩、訓練 | 481 | 481 | — | — | — | 460 | 460 | — |
| 民政處 | 災害防救工作及災民收容救濟站備災物資 | 454 | 378 | 76 | — | 76 | 382 | 382 | — |
| 警察局 | 災害警報之發布、傳遞、應變戒備、人員疏散、搶救、避難之勸告、災情蒐集及損失查報，與警戒區域劃設、交通管制、秩序維持及犯罪防治 | 258 | 258 | — | — | — | 460 | 460 | — |
| 消防局 | 災害預防、災害搶救、緊急救護 | 192,624 | 176,506 | 16,118 | 16,118 | — | 186,031 | 175,584 | 10,446 |
| 環境保護局 | 毒性化學物質災害防救演練 | 193 | 193 | — | — | — | 189 | 189 | — |
| 資料來源：整理自新竹市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2　新竹市總預算附屬單位預算相關災害防救預算執行情形

單位：新臺幣千元

| 主管機關 名稱 | 主管災害事項 | 合計 |  | 營業基金 |  | 非營業特種基金 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預算數 | 決算審定數 | 預算數 | 決算審定數 | 預算數 | 決算審定數 |
| 市政府 | 防災教育宣導及演練 | 2,155 | 2,155 | － | － | 2,155 | 2,155 |

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

五、重要審核意見

# （一）歲計賸餘為近4年度最高，惟自籌財源及占歲入財源比率呈現逐年下降趨勢，又歲出規模擴增，消耗性支出逐年增加，財政尚非自足，有待賡續拓展增進自主財源，及因應推動公共建設，妥適配置政府資源及強化開源節流措施，以利經濟永續發展。

表3  歲入決算數與自籌財源概況

單位：新臺幣千元、％

| 年 度 | 歲入決算數(A) | 自籌財源(B) | 自籌財源占歲入決算數比率(B/A×100) | 非自籌財源小計 | 統籌分配稅 | 補助及協助收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 23,099,079 | 11,792,334 | 51.05 | 11,306,744 | 4,410,218 | 6,896,526 |
| 110 | 24,439,701 | 11,447,858 | 46.84 | 12,991,843 | 5,019,018 | 7,972,824 |
| 111 | 24,941,511 | 11,282,382 | 45.24 | 13,659,128 | 5,861,180 | 7,797,947 |
| 112 | 26,918,018 | 11,072,970 | 41.14 | 15,845,047 | 7,813,291 | 8,031,756 |
| 112與111比較增減 | 1,976,506 | - 209,412 |  | 2,185,919 | 1,952,110 | 233,808 |
| 112與109 比較增減 | 3,818,938 | - 719,364 |  | 4,538,302 | 3,403,072 | 1,135,230 |

資料來源：整理自各年度審核報告。

市政府為改善財政狀況，開闢地方財源，增裕市庫收入及減少不經濟支出，訂定「新竹市政府開源措施及獎勵實施計畫」及「新竹市政府暨所屬機關學校預算執行節約措施」。112年度新竹市總預算執行結果，歲入決算審定數269億1,801萬餘元，歲出決算審定數246億3,488萬餘元，歲入歲出相抵產生賸餘22億8,313萬餘元，賸餘逐年提升，為近4年新高。經舉借債務63億元，償還債務70億5,000萬元，收支相抵賸餘15億3,313萬餘元，較111年度收支賸餘4億5,106萬餘元，增加10億8,206萬餘元，財政狀況有所改善。惟經常性支出持續擴增，自籌財源逐年減少，無法支應維持基本需求，迭經本室函請研謀改善，已復：將持續增裕庫收及撙節開支，以強化財政自主。經查112年度總預算執行情形，核有：1.112年度新竹市總預算執行結果，歲入歲出相抵產生賸餘22億8,313萬餘元，較預算賸餘數增加21億3,156萬餘元，並較111年度歲計賸餘增加13億3,206萬餘元，主要係統籌分配稅與補助及協助收入等非自籌財源計158億4,504萬餘元，較111年度136億5,912萬餘元，增加21億8,591萬餘元（表3），約16.00％所致，財政尚非自足。又近4年度（109至112年度）歲出規模逐年增加，歲出決算數由222億2,206萬餘元，逐年增加至246億3,488萬餘元，增幅約10.86％，其中經常支出由170億8,597萬餘元，逐年增加至201億7,820萬餘元，增加30億9,223萬餘元（表4），增幅18.10％，惟自籌財源由117億9,233萬餘元，逐年減少至110億7,297萬餘元，減少7億1,936萬餘元，占歲入決算數比率由51.05％降低至41.14％（表3），下降9.91個百分點，為近4年最低，顯示自籌財源未能隨同歲出規模擴增而增加，仍須仰賴中央政府統籌分配稅及補助收入挹注，亟待賡續拓展自主財源；2.近4年度經常性支出占歲出決算數比率由76.89％增加至81.91％（表4），呈現消耗性之經常支出比率增加，及資本支出比率相對減少之趨勢，依歲出用途別分析，其中人事費增加3億1,348萬餘元（8.33％）、業務費增加2,972萬餘元（1.07％）、

表5  歲出用途別概況

| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 度 | 歲出決算數(A) | 人事費 | 業務費 | 獎補助費(B) | 獎補助費占歲出決算數比率 (B/A×100) | 設備及投資(C) | 設備及投資占歲出決算數比率 (C/A×100) | 債務費 |
| 109 | 22,222,063 | 3,764,021 | 2,786,736 | 12,166,639 | 54.75 | 3,432,393 | 15.45 | 72,273 |
| 110 | 23,631,382 | 3,731,278 | 2,522,864 | 13,560,855 | 57.38 | 3,750,289 | 15.87 | 66,093 |
| 111 | 23,990,446 | 3,751,422 | 2,823,412 | 14,499,302 | 60.44 | 2,852,157 | 11.89 | 64,151 |
| 112 | 24,634,887 | 4,077,505 | 2,816,459 | 14,966,672 | 60.75 | 2,671,592 | 10.84 | 102,656 |
| 112與109 比較增減 | 2,412,823 | 313,483 | 29,723 | 2,800,033 |  | - 760,801 |  | 30,383 |

資料來源：整理自各年度審核報告及新竹市總決算。

獎補助費增加28億3萬餘元（23.01％），惟設備及投資則減少7億6,080萬餘元（22.17％）

表4  歲出決算數與經常性支出概況

| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 度 | 歲出決算數 (A) | 經常性支出 (B) | 經常性支出占 歲出決算數比率 (B/A×100) | 超過一致標準 社會福利津貼 | 安老津貼及 重陽敬老金 | 歲計餘絀 |
| 109 | 22,222,063 | 17,085,970 | 76.89 | 1,658,367 | 1,265,174 | 877,015 |
| 110 | 23,631,382 | 18,159,277 | 76.84 | 1,663,280 | 1,325,340 | 808,319 |
| 111 | 23,990,446 | 19,094,568 | 79.59 | 1,809,733 | 1,386,570 | 951,065 |
| 112 | 24,634,887 | 20,178,204 | 81.91 | 1,879,348 | 1,418,505 | 2,283,131 |
| 112與111比較增減 | 644,441 | 1,083,635 |  | 69,615 | 31,935 | 1,332,065 |
| 112與109 比較增減 | 2,412,823 | 3,092,233 |  | 220,981 | 153,331 | 1,406,115 |
| 資料來源：整理自各年度審核報告及新竹市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

（表5、圖1）。復以長年補助免費營養午餐及國中小教科書、發放安老津貼及重陽敬老金等超

圖1  歲出用途別概況

百萬元

資料來源：整理自各年度審核報告及新竹市總決算。

年度

過中央政府一致標準社會福利支出，近4年度各項津貼及福利補助發放金額由109年度之16億5,836萬餘元，逐年增加至112年度之18億7,934萬餘元（表4），成長達13.33％，以獎補助費及人事費為主之各項消耗性支出，日益加重財政負擔，恐排擠設備及投資等市政建設預算，不利經濟發展，亟待因應推動新竹輕軌等重大公共建設，衡酌財政量能及施政優先性，妥適配置政府資源與強化開源節流措施，以促進財政健全，俾利經濟永續發展等情事，經函請研謀改善。據復：將注意檢討強化各項開源節流措施，通盤考量研謀財政改善方案，並就財政穩定性構成風險之因素妥為評估，制定應對策略，以維財政健全永續發展。

# （二）歲出保留數暨以前年度歲出轉入數之未結清金額逐年增加，間有部分保留案件連續執行數年未有效執行，經費保留已屆滿4年仍未實現情事，亟待檢討改善，以提升預算執行績效。

新竹市112年度歲出決算審定數246億3,488萬餘元，較預算數270億9,652萬餘元，減少24億6,163萬餘元，約9.08％；112年度以前年度歲出轉入數31億9,218萬餘元，執行結果，未結清數13億3,090萬餘元，約41.69％。有關當年度及以前年度歲出轉入數再保留金額及比率均提高，部分案件連續數年未有效執行情事，迭經本室函請研謀改善，已復：相關工程持續趕工，及部分計畫經檢討與綜合評估各方意見後積極辦理。經查112年度暨以前年度保留之歲出預算執行情形，核有：1.112年度歲出預算執行率雖達9成以上，惟近4年度（109至112年度）執行率由94.43％降至90.92％，呈逐年下滑趨勢，又歲出決算數其中應付保留數21億872萬餘元，占歲出決算數比率8.56％，較111年度保留金額20億3,551萬餘元及同項比率

表6  歲出經費保留情形

單位：新臺幣千元、％

| 年 度 | 預 算 數 (A) | 決 算 數 (B) | 執行率 (B/A×100) | 應付保留數 (C) | 應付保留數占決算數比率 (C/B×100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 23,532,525 | 22,222,063 | 94.43 | 2,134,267 | 9.60 |
| 110 | 25,277,780 | 23,631,382 | 93.49 | 1,650,484 | 6.98 |
| 111 | 25,615,303 | 23,990,446 | 93.66 | 2,035,519 | 8.48 |
| 112 | 27,096,526 | 24,634,887 | 90.92 | 2,108,728 | 8.56 |

資料來源：整理自各年度審核報告。

註：1.109至111年度為決算審定數，112年度為決算數。

2.資料來源：整理自各年度審核報告及112年度新竹市總決算。

8.48％提高（表6），分別增加7,320萬餘元及0.08個百分點，有待強化計畫前置規劃作業，並落實管制考核，以提升預算執行績效；2.以前年度歲出轉入數31億9,218萬餘元，執行結果，未結清數仍有13億3,090萬餘元，較111年度同項金額11億5,666萬餘元，增加1億7,424萬餘元。又近4年度以前年度歲出轉入數之未結清金額，由9億902萬餘元逐年提高至13億3,090萬餘元，增加4億2,188萬餘元，未結清數占轉入數比率亦由28.92％增加至41.69％，提高12.77個百分點(圖2)，顯示其施政計畫執行與預算編列年度未盡配合，計畫執行進度落後，亟待督促檢討並強化計畫執行；3.以前

圖2  以前年度歲出轉入數及未結清數

百萬元                                                       ％

資料來源：整理自各年度審核報告。

年度

年度歲出轉入數之未結清數中，屬101至108年度保留已屆滿4年仍未能實現者，計有3,277萬餘元，長期懸列未結，其中104年度轉入112年度待執行數537萬餘元，112年度均未執行；105年度轉入112年度待執行數796萬餘元，執行結果，未結清數643萬餘元，占轉入數達80.79％，以前年度歲出應付保留數歷經多年而仍未能實現，亟待檢討續予保留之必要性，以提升資源分配效率等情事，經函請檢討改善。據復：或辦理結算程序，或由內政部都市計畫委員會或本市都市計畫委員會審議中，或將依法定程序辦理公開展覽作業，或工程未完工，將持續督導廠商儘速辦理。

# （三）開源措施整體執行成果已達預期效益，惟仍有部分項目未達預計目標，又部分場地尚未訂定收費標準或收費標準未定期檢討調整，另民間認養公共設施推動成效仍有改善空間，有待積極辦理並研謀改善措施。

表7　市有設施民間認養情形

單位：盞、處、％

| 設 施 名 稱 | 110年底 |  |  | 111年底 |  |  | 112年底 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 轄管 數量 | 認養 數量 | 認養 比率 | 轄管 數量 | 認養 數量 | 認養 比率 | 轄管 數量 | 認養 數量 | 認養 比率 |
| 路燈 | 38,161 | 716 | 1.88 | 40,423 | 546 | 1.35 | 41,244 | 637 | 1.54 |
| 公園 | 99 | 19 | 19.19 | 99 | 22 | 22.22 | 99 | 26 | 26.26 |
| 綠地 | 7 | 3 | 42.86 | 7 | 3 | 42.86 | 7 | 2 | 28.57 |
| 廣場 | 6 | － | － | 6 | 1 | 16.67 | 6 | 1 | 16.67 |
| 公廁 | 391 | 5 | 1.28 | 444 | 8 | 1.80 | 490 | 8 | 1.63 |

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

市政府為推動執行開源措施、增裕庫收，訂定「新竹市政府開源措施及獎勵實施計畫」，促使各機關單位提報並力行開源措施。經查辦理情形，核有：1.112年度開源措施整體執行結果，獲致效益25億2,436萬餘元，較預期效益8億619萬餘元，增加17億1,816萬餘元，約213.12％，惟仍有欠稅清理、市有非公用不動產出租、出借或處理占用及停車場委託經營權利金等3項收入分別較預期效益減少257萬餘元、84萬餘元及396萬餘元，另房屋稅清查計畫則較111年度減少1,063萬餘元，有待研謀改善，以提升執行績效；2.財政處已定期檢視逾3年未檢討之規費收費標準，並函請相關業務主管機關依規費法規定研議調整收費標準，惟城市行銷處管理之公園、綠地及文化局管理之文化公園、北大公園等尚未訂定場地使用費收費標準，又截至113年3月底止，計有6項規費收費標準尚未完成檢討作業，其中新竹市立動物園門票及場地使用規費收費標準、新竹市體育場所使用管理自治條例等2項，刻正檢討中，尚未完成規費標準調整作業，另新竹市土地基本資料庫電子資料收費標準等4項則尚未提出檢討作業，為有效利用公共資源，促進財政負擔公平，有待確實檢討，健全規費制度；3.有關市政府多項公共設施未有單位認養或認養比率偏低情事，前經本室函請研謀改善，已復：將研討相關改善措施，並洽請國家科學及技術委員會新竹科學工業園區管理局協助轉請各公司踴躍認養。案經追蹤查核結果，截至112年底止，路燈、公園、綠地、廣場及公廁之認養比率分別為1.54％、26.26％、28.57％、16.67％、1.63％(表7)，其中路燈及公廁110年底至112年底認養比率介於1.28％至1.88％，認養比率仍屬偏低，另車行道路、人行道、人行路橋及地下道等暨其附屬工程設施近3年度(110至112年度)均無民眾、法人或團體認養，有待加強推廣及行銷，以減輕市政府財務負擔，提供市民優質之公共環境等情事，經函請研謀改善。據復：1.將審慎評估編列預算，持續檢討開源措施及實施計畫，以達預期目標，提升執行績效；2.刻正辦理修訂作業中，或將依場地借用狀況，滾動式調整檢視收費情形；3.已訂定認養相關規定，將加強推廣及宣導，持續爭取熱心公益企業或團體認養。

# （四）獲撥中央政府一般性補助款挹注地方財源，執行結果已有相當成效，惟考核總成績連2年下降，且社會福利及教育等2面向考核成績及排名為近5年新低，又部分項目預算執行率偏低，有待探究問題癥結妥謀改善，以爭取佳績及提升計畫執行成效。

市政府接受中央政府一般性補助款挹注地方財源，112年度社會福利、教育及基本設施經費（含中央政府補助款及自籌款）分別為52億8,179萬餘元、6億9,449萬餘元及15億1,832萬餘元，實支數各為46億5,520萬餘元、4億8,788萬餘元及15億1,702萬餘元，執行率分別為88.14％、70.25％及99.91％。該府112年度一般性補助款執行情形經中央考核結果，「社會福利」、「教育」、「基本設施」及「財政績效與年度預算編製及執行」等4面向分數分別為77分、80分、88分及82分，其中，「基本設施」面向經中央考核成績為88分，名列縣市組中受考評16縣市之第7名，較111年度87分及第9名略為上升，且對民間團體補（捐）助案除外團體認定過於寬鬆1項之考核結果較111年度進步一層級，獲加給補助款400萬元，增益市庫收入；112年度社會福利、教育及基本設施等面向經核定之補助計畫計有199項，經費執行率已達80％者，計有187項，占總計畫項數比率為93.97％。有關該府以前年度基本設施評比成績欠佳及部分計畫預算執行率偏低情事，前經本室函請研酌妥處，已復：已督促相關單位就考評缺失列管改善，中長程新建工程計畫將視進度期程妥為編列預算並加強執行。經查該府112年度一般性補助款執行情形，核有下列事項：

表8  中央對新竹市政府一般性補助款考核情形

| 單位：分、名、新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 總成績 | 社會福利 |  | 教育 |  | 基本設施 |  | 財政績效與年度 預算編製及執行 |  | 增 減 補助款 合 計 |
|  |  | 成績 | 排名 (縣市組) | 成績 | 排名 (縣市組) | 成績 | 排名 (縣市組) | 成績 | 排名 (縣市組) |  |
| 108 | 336 | 78 | 12 | 95 | 4 | 84 | 11 | 79 | 15 | - 8,610 |
| 109 | 337 | 80 | 10 | 95 | 2 | 85 | 6 | 77 | 16 | 40,720 |
| 110 | 355 | 83 | 7 | 96 | 1 | 88 | 2 | 88 | 3 | 110,180 |
| 111 | 348 | 87 | 4 | 88 | 1 | 87 | 9 | 86 | 4 | 19,477 |
| 112 | ↓327 | ↓77 | ↓15 | ↓80 | ↓14 | ↑88 | ↑7 | ↓82 | ↓13 | - 5,125 (註1) |

註：1.本項增減補助款，不含市政府對民間團體補（捐）助案除外團體認定過於寬鬆1項之考核結果較111年度進步，獲加給之補助款400萬元。

2.資料來源：整理自行政院主計總處網站資料。

1.部分面向考核成績未臻理想，仍有精進空間：「社會福利」、「教育」等面向，獲考核成績分別為77分、80分，各名列縣市組中受考評16縣市之第15名及第14名，且成績及排名均為近5年度（108至112年度）新低（表8），而「社會福利」因兒少家外安置、機構輔導查核、社區發展年度經費預算之編列及執行、志願服務制度等4項考核指標之得分成績欠佳，且因調高生育津貼，致遭扣分，總成績未達80分，遭中央政府在原匡列60億元部分依考核結果扣減分配數512萬餘元；另「財政績效與年度預算編製及執行」面向獲考核成績為82分，名列縣市組中受考評16縣市之第13名，考核成績亦欠佳，有待督促研謀改善，提升整體一般性補助款考核績效，以爭取額外分配增撥獎勵金，經函請研謀改善。據復：社會福利部分，已續依兒少安全及權益評估安置需求，並定期造冊管控，老人福利機構倘查有違法將函請限期改善並依法裁處；教育部分，因改善國民中小學校園環境工程囿於部分基地條件不佳，且無餘裕空間安置師生，需採先建後拆方式辦理，致影響辦理規劃設計期程，或多為跨年度計畫，已跨局處協力推進工進，以提升預算執行成效；財政績效與年度預算編製及執行部分，因新竹市世博台灣館產創園區作業基金債務11.67億元喪失自償性計入公共債務，致使減債情形未及其他縣市，將持續加強開源措施及控管債務，若有賸餘則優先用於償債，以健全財政與永續發展。

表9  112年度一般性補助款相關計畫經費執行情形

| 單位：項、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面 向 | 項 數 (D=A+B+C) | 尚無執行數 |  | 執行率未達80％ |  | 執行率已達80％ |  |
|  |  | 項數 (A) | 比率 (A/D×100) | 項數 (B) | 比率 (B/D×100) | 項數 (C) | 比率 (C/D×100) |
| 合計 | 199 | 3 | 1.51 | 9 | 4.52 | 187 | 93.97 |
| 社會福利 | 20 | － | － | 2 | 10.00 | 18 | 90.00 |
| 教 育 | 36 | 3 | 8.33 | 6 | 16.67 | 27 | 75.00 |
| 基本設施 | 143 | － | － | 1 | 0.70 | 142 | 99.30 |

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

2.部分計畫項目預算執行率偏低，尚待檢討改善：一般性補助款整體計畫經費執行率已達9成，惟間有尚無執行數及執行率未達80％者，分別為3項及9項，計12項（表9），占總計畫項數比率為1.51％及4.52％，計6.03％，部分計畫未執行或預算執行率偏低主因如次：（1）社會福利部分，因低收入戶助學金、低收入戶與中低收入戶加發生活補助墊付款、托育公共化及準公共服務暨托育管理、育有未滿2歲兒童育兒津貼等，實際申請案件較預計減少；（2）教育部分，包括網路應用程式防火牆等3項尚無執行數，及改善國民中小學校園環境等6項執行率未達80％，因涉及技術較為複雜，廣邀廠商進行實測，或因國外進口高階設備備貨時程較長，或因工程尚在辦理規劃設計、發包、施工或結算中；（3）基礎設施部分，印製國民身分證因配合中央政府採購期程，尚未請款核銷，有待督促檢討問題癥結並積極改善等情事，經函請研謀改善。據復：因社會救助或福利補助實際申請案件較預計減少，教育與基礎設施施工廠商未辦理估驗請款，或工程施工難度較高影響工進，或多次流標，或辦理驗收結算中等因素，致執行率偏低，已責成業管單位嗣後依實際情形核實編列經費，督促廠商確實依工程進度估驗計價請款，並召開會議調整因應策略趲趕工進，及加速結算相關程序等以為改善。

# （五）申請中央政府計畫型補助款，推動辦理重大建設或政策，惟部分計畫或工程執行進度落後，間有全數未執行經中央撤銷補助經費，及計畫執行與預算編列未能有效配合，致鉅額經費保留或執行賸餘註銷，亟待研謀強化計畫與預算執行管控作業，以提升建設成果與促進經濟發展動能。

表10　112年度計畫型補助款執行賸餘註銷數達20％且500萬元以上情形

| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 中央計畫名稱 | 計畫執行 主管機關 | 預算數 (A) | 決算數 (B) | 賸餘(或減免、註銷)數 |  |
|  |  |  |  |  | 金 額 (C)=(A)-(B) | 賸餘註銷數 占 比(C/A×100) |
| 合 計 |  |  | 166,712 | 44,645 | 122,066 | 73.22 |
| 1 | 前瞻基礎建設計畫推動藝文專業場館升級計畫 | 文化局 | 52,654 | － | 52,654 | 100.00 |
| 2 | 新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程 | 體育場 | 35,000 | － | 35,000 | 100.00 |
| 3 | 安心即時上工計畫 | 勞工處 | 18,693 | 3,622 | 15,070 | 80.62 |
| 4 | 原住民族業務相關計畫 | 民政處 | 12,897 | 6,418 | 6,478 | 50.23 |
| 5 | 就業安定基金統籌款補助促進國民就業、外國人管理 | 勞工處 | 47,468 | 34,604 | 12,863 | 27.10 |
| 註：1.本表計畫型補助款項目，包含以前年度延續至112年之計畫。 2.資料來源：整理自新竹市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

中央政府為謀全國之經濟平衡發展，於財政收支劃分法及地方制度法中均定有得酌予補助地方政府之規定，其中計畫型補助款金額龐鉅，而地方政府對計畫執行成效之良窳，影響民眾生活及經濟發展甚巨。市政府112年度辦理中央補助該府及所屬計畫型補助計畫計372項，補助經費55億2,457萬餘元。經查計畫型補助款執行情形，核有：1.部分計畫於111年8月及12月即獲中央政府核定補助，惟未即時納入112年度預算或未納入追加預算，而係以墊付款方式遲至113年度始納編預算，不利財政秩序之維持；2.計畫經費賸餘而減免註銷數占各該計畫預算數之比率達20％且500萬元以上者，計有5項、金額合計1億2,206萬餘元（表10），其中計畫全數未執行，經中央政府撤銷補助經費者，計有前瞻基礎建設計畫推動藝文專業場館升級計畫及新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程計畫等2項、金額計8,765萬餘元，顯示計畫先期審編作業未盡嚴謹，或執行與預計進度未盡配合；3.補助計畫保留數大於500萬元且占預

表11　112年度計畫型補助款預算數大於500萬元且全數保留未執行情形

單位：新臺幣千元

| 序號 | 中央計畫名稱 | 計畫執行 主管機關 | 預算保留數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  | 603,039 |
| 1 | 前瞻3期111年度新竹輕軌紅線建設計畫 | 交通處 | 100,000 |
| 2 | 前瞻基礎建設計畫縣市管河川及區域排水整體改善計畫下水道及都市其他排水補助 | 工務處 | 80,000 |
| 3 | 新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程 | 體育場 | 58,100 |
| 4 | 住宿式服務機構使用者補助方案 | 衛生局 | 53,663 |
| 5 | 新竹日本海軍第六燃料廠與科技知識藝術村落歷史現場再造與活化計畫 | 文化局 | 45,846 |
| 6 | 新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫（112-114年度） | 文化局 | 45,739 |
| 7 | 「提升道路品質計畫（內政部）2.0」第2次提案競爭型新竹市西門國小周邊通學步道改善工程、新竹市東區關東國民小學綠生活通學廊道改善工程 | 教育處 | 45,657 |
| 8 | 新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程 | 文化局 | 45,000 |
| 9 | 新竹市香山區鹽港溪流域自行車道計畫 | 文化局 | 33,600 |
| 10 | 「提升道路品質計畫（內政部）2.0」第2次提案競爭型新竹市東區三民國小通學廊道建置工程 | 工務處 | 32,390 |
| 11 | 「全國水環境改善計畫」新竹漁人碼頭水環境改善計畫直銷中心外部地景改善計畫 | 產業發展處 | 23,400 |
| 12 | 112年度縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 工務處 | 20,000 |
| 13 | 前瞻基礎建設計畫新竹市客家文化行旅茄苳景觀步道工程計畫 | 文化局 | 7,980 |
| 14 | 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案 | 衛生局 | 6,403 |
| 15 | 海山漁港觀光休閒漁業環境發展工程 | 產業發展處 | 5,260 |
| 註：1.本表計畫型補助款項目，包含以前年度延續至112年之計畫。 2.資料來源：整理自新竹市政府提供資料。 |  |  |  |

算數比率逾50％以上者，計有20項、保留數合計8億5,894萬餘元，其中計畫經費悉數未執行且全額辦理保留待以後年度執行者，計有前瞻3期111年度新竹輕軌紅線建設計畫等15項、保留數計6億303萬餘元（表11），計畫執行效能未臻理想，亟待強化計畫執行及預算管控作業，以提升施政效益等情事，經函請研謀改善。據復：1.相關經費經議會同意墊付後始支用，已納入113年度預算，將通報各機關單位嗣後依規定辦理；2.嗣後審慎評估各申請計畫之需求性及經費執行能力，妥善編列及控管預算執行進度，以避免流失中央補助款，提升資源配置及運用效益；3.俟可行性研究報告核定後積極辦理綜合規劃與設計作業，或將重新檢討發包，或審慎評估編列預算並妥適分配積極執行。

# （六）秉持五核心、十策略，打造新竹安居科技城，賡續推動施政績效評核，惟擬定施政計畫項目及績效衡量指標涵蓋範疇未臻適足，重大公共建設執行率明顯偏低，施政計畫績效評核結果未能充分反映施政優劣，以及施政風險評估作業尚待落實，有待檢討改善，以提升施政效能。

市政府為打造安居科技城，秉持「友善、永續、創新、智慧、夥伴」等五大核心價值，擘劃「老幼共好、新竹好學、產業創新、交通暢行、青年活力、智慧治理、宜居永續、健康安心、幸福友善、美感新竹」等十大施政策略，以實現「新竹UPgrade、風頂世界」之城市願景。該府為強化施政執行，提升行政效能，訂定「新竹市政府施政計畫編訂及績效評核作業實施計畫」，並實施風險管理整合機制，推動所屬各局處年度施政計畫及施政績效評核。經查施政績效考核及風險評估管理情形，核有下列事項：

圖3　新竹市施政計畫績效指標達成情形

資料來源：整理自歷年新竹市政府施政績效報告。

1.交通改善等部分施政成果未獲民眾滿意肯定，及重大公共建設執行率明顯偏低，惟擬定施政計畫項目及績效衡量指標涵蓋範疇未臻適足，致自訂績效指標達成率高達9成，未能充分反映施政優劣，有待檢討改善：依該府112年度施政計畫績效報告列載，各機關單位編訂施政計畫146項，並據以擬定計畫績效衡量指標325項。有關該府訂定施政績效目標及評核指標，間有部分目標值過低缺乏挑戰性，或未訂定量化目標值，部分績效指標執行進度落後等，尚待研謀修訂適切之目標值及評核指標情事，前經本室函請研謀改善，已復：將參酌歷年實際辦理情形與執行進度，滾動修訂較為妥適之績效目標，嗣後將定期召開會議管控各項指標執行進度，個案分析未完成指標之落後原因並提出改善建議。經查該府及所屬機關112年度施政計畫編訂及績效評核作業實施情形，核有：（1）近5年度（108至112年度）施政計畫之績效衡量指標，已達成目標項數占總項數之比率，分別為96.95％、90.19％、88.85％、91.89％及92.92％（圖3），惟據112年度施政滿意度民意調查報告，受訪民眾對該府112年施政表現較不滿意者，以「交通改善」及「棒球場後續處理」為前2名；又該府暨所屬機關112年度5,000萬元以上重大公共建設預算執行率僅24.61％，惟擬定施政計畫項目及績效衡量指標涵蓋範疇未納列或未臻適足，以致自訂績效指標達成率高達9成，未能充分反映施政優劣，行政效能及施政成果亦尚有策進空間；（2）部分機關單位112年度施政計畫之績效衡量指標執行率未達80％者，計有6項指標，分別為交通處之「推動縣市先導公車申請補助進度」、「研議金山街與介壽路口改善」、「縣/市/園區高速公路智慧交控計畫車流通過量」、「慈雲路與光復路交通安全改善計畫：車道配置、時制重整、提供人行環境」、文化局之「藝文高地計畫」、消防局之「持續辦理新竹市公私立國中生CPR學習認證」等，執行率介於45％至75％之間（表12），主要係中央補助計畫獲准核定較遲、改善方案尚待交通改善小組討論與蒐集資料分析，需時較長；或新竹國際展演中心終止契約結算作業落後、新竹市兒童探索館重啟委託設計監造技術服務案多次招標未成；或112年上半年因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情而停辦CPR學習認證宣導場次所致，有待強化施政績效管理，經函請研謀改善。據復：（1）將請各單位於114年編訂施政計畫時，檢視中長程計畫、5,000萬元以上重大興建計畫、重要施政目標及前一年度未達標之計畫項目，研擬具代表性、挑戰性及合理性之計畫與目標值；（2）持續精進施政成效，每年召開績效

| 表12 112年度施政計畫績效衡量指標未達80％情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |  |  |
| 序號 | 機關單位 | 計畫名稱 | 績效衡量指標 | 達成率 |
| 1 | 交通處 | 推動縣市先導公車 | 申請補助進度 | 75 |
| 2 | 文化局 | 發展城市特色，營造文化生活圈 | 藝文高地計畫(相關工程進度) | 72 |
| 3 | 交通處 | 改善金山街與介壽路易肇事路口 | 研議路口改善 | 60 |
| 4 | 交通處 | 慈雲路與光復路交通安全改善計畫 | 車道配置、時制重整、提供人行環境 | 60 |
| 5 | 消防局 | 推動多元CPR 學習環境 | 持續辦理新竹市公私立國中生CPR學習認證 | 50 |
| 6 | 交通處 | 縣/市/園區高速公路智慧交控計畫 | 車流通過量 | 45 |
| 資料來源：整理自112年度新竹市政府施政績效報告。 |  |  |  |  |

評核會議檢討未達目標之施政計畫，分析原因暨提出改進措施，期能如期如質達成施政目標。

| 2.部分機關未以機關整體觀點辨識分析攸關之施政風險，並落實辦理風險評估作業，有待督促研謀改善，以提升施政效能：依據市政府各機關112年度施政計畫所列風險評估及處理彙總表分析，112年度列有施政計畫146項，擇定風險評估項目67項，整體風險評估項目占施政 表13 市政府及所屬機關單位112年度風險評估項目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：項、％ |  |  |  |  |
| 序號 | 機關單位 | 施政計畫 項 數 | 風險評估 項 目 | 風險評估項目 占施政計畫 項數比率 |
| 合 計 |  | 146 | 67 | 45.89 |
| 1 | 民政處 | 6 | 1 | 16.67 |
| 2 | 財政處 | 5 | 1 | 20.00 |
| 3 | 產業發展處 | 6 | 4 | 66.67 |
| 4 | 教育處 | 7 | 4 | 57.14 |
| 5 | 工務處 | 11 | 17 | 154.55 |
| 6 | 交通處 | 12 | 2 | 16.67 |
| 7 | 都市發展處 | 5 | 4 | 80.00 |
| 8 | 城市行銷處 | 6 | 1 | 16.67 |
| 9 | 社會處 | 10 | 3 | 30.00 |
| 10 | 地政處 | 9 | 1 | 11.11 |
| 11 | 行政處 | 11 | 5 | 45.45 |
| 12 | 人事處 | 4 | 4 | 100.00 |
| 13 | 主計處 | 4 | 1 | 25.00 |
| 14 | 政風處 | 5 | 2 | 40.00 |
| 15 | 勞工處 | 7 | 1 | 14.29 |
| 16 | 警察局 | 5 | 1 | 20.00 |
| 17 | 衛生局 | 7 | 2 | 28.57 |
| 18 | 稅務局 | 5 | 2 | 40.00 |
| 19 | 環境保護局 | 8 | 2 | 25.00 |
| 20 | 消防局 | 6 | 2 | 33.33 |
| 21 | 文化局 | 7 | 7 | 100.00 |
| 註：1.每項施政計畫不限於1項風險評估項目。 2.資料來源：整理自新竹市政府提供資料。 |  |  |  |  |

計畫項數比率為45.89％（表13），經查該府及所屬21個局處中，計有民政處等7個機關單位僅列有1項風險評估項目，交通處等6個機關單位列有2項風險評估項目，又其中風險評估項目占各機關單位施政計畫項數比率低於整體比率（45.89％）者計有15個機關單位；另據112年度施政計畫風險評估結果，其中教育處列有4項風險項目，惟「D2關埔國小三期工程（體育館及景觀工程）進度落後」等3項均未列入風險圖像分析表揭露評估結果，其餘64項中，屬低度風險者50項、中度風險者14項，屬低度風險項目占整體風險項目比率逾7成，中度風險項目占比約2成，尚無屬高度風險或極度風險項目，顯示多數機關未以機關整體觀點辨識分析攸關之施政風險，並落實辦理風險評估作業，有待督促研謀強化相關機制之情事，經函請檢討改善。據復：請各局處依實務進行風險評估及規劃因應對策，並加強風險評估項目與年度重要施政計畫之對應性，及適度增列評估事項；年底評核時確實檢視風險管理推動情形，於次年度施政計畫滾動修正，以提升施政效能。

# （七）債務管理評比蟬聯甲等，公共債務未償餘額為近5年新低，惟整體債務負擔仍重，且受財經情勢影響，債務利息遽增，有待審慎風險管理及評估提前償還債務可行性，以提升公共債務管理綜效。

市政府近5年度（108至112年度）1年以上及未滿1年公共債務未償餘額合計數，由108年底之128億7,348萬餘元，逐年下降至110年底之98億5,000萬元，111年底因併入喪失自

圖4　公共債務未償餘額

資料來源：整理自各年度審核報告。

償性償債財源之新竹市世博臺灣館產創園區作業基金自償性債務舉借數11億6,734萬元，致公共債務未償餘額上升至100億1,734萬元（圖4），財政負擔沉重，迭經本室函請研謀改善，已復：將持續注意檢討各項開源節流措施，以維護財政健全。市政府債務管理績效經財政部考核結果，111及112年度皆為甲等。經查112年度公共債務管理情形，核有：1.1年以上公共債務未償餘額74億5,734萬元，為近5年新低，另已無未滿1年公共債務，惟加計非營業特種基金自償性債務未償餘額6億5,000萬元，合計債務總額81億734萬元，整體債務負擔仍重，且截至112年底止，新竹市平均每人負擔公共債務1萬6,350元，僅次於苗栗縣等6個縣市，列居第7，市民平均每人負擔公共債務仍較多數縣市為重，有待強化財政努力，並就財政穩定性構成風險之因素妥為評估，制定應對策略，審慎風險管理，以維財政永續，俾提升公共債務管理綜效；2.112年度公共債務未償餘額合計數74億

表14  公共債務未償餘額及付息情形

單位：新臺幣百萬元、％

| 年度 | 1年以上公共債務未償餘額(A) | 未滿1年公共債務未償餘額(B) | 公共債務 未償餘額合計數 (C=A+B) | 債務付息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 7,900 | 2,800 | 10,700 | 72 |
| 110 | 7,550 | 2,300 | 9,850 | 66 |
| 111 | 8,217 | 1,800 | 10,017 | 64 |
| 112 | 7,457 | － | 7,457 | 102 |

資料來源：整理自財政部國庫署各級政府公共債務概況表及各年度審核報告。

資料來源：整理自各年度審核報告及112年度新竹市總決算。

5,734萬元，較111年度公共債務未償餘額合計數100億1,734萬元，減少25億6,000萬元，財政狀況較為改善，惟查債務付息支出為近4年最高，達1億265萬餘元（表14），反較111年度增加3,850萬餘元，主要係中央銀行為因應通貨膨脹壓力，自111年3月起至112年底止，期間5度升息，致債務付息支出增加。鑑於市政府財政狀況有所改善，歲計賸餘22億8,313萬餘元，較預算賸餘數增加21億3,156萬餘元，並較111年度歲計賸餘增加13億3,206萬餘元，依當前財經情勢，中央銀行於113年3月再升息半碼，利率短期間尚難調降，為免加重舉借債務成本，有待審酌資金運用狀況，評估提前償還債務節省債息支出之可行性，以減輕市庫負擔等情事，經函請研謀改善。據復：1.未來持續嚴守財政紀律控管債務，以提升公共債務管理成效；2.若有財政賸餘及餘裕資金，為節省債務利息支出，則提前償還部分債務，以降低債務餘額，維護財政健全永續發展。

# （八）持續辦理公有財產檢核、清查占用及閒置活化等管理措施，惟間有部分公有房地遭占用卻未列管清理，部分精華地段土地長期閒置荒蕪，且未妥善規劃運用，列管清查房地資料亦未臻完整，尚待研謀精進公有房地管理成效，以維護政府公產權益。

## 公有房地透過有效的經營運用，能使環境永續、財政穩健，亦可帶動經濟成長、創造就業。公有房地閒置或遭占用，則是資源的浪費或有損公益，須加以列管處理，俾政府資源發揮應有效能。經查市政府及所屬公有房地管理情形，核有下列事項：

1.市有房地產籍或列帳作業間有遺漏，部分土地疑似遭占用卻未予以列管清理，市有土地財產檢核或巡查作業未盡周妥，有待落實列管占用、定期檢核及巡查，以健全財產管理作業：依市政府列管統計資料，新竹市截至111年底止，被占用市有土地計有295筆、面積2萬239.75平方公尺，帳列價值1億7,992萬餘元；房屋計有11棟、面積806.34平方公尺，帳列價值5萬餘元，112年1至9月計清理收回（減少）土地20筆、面積548.30平方公尺，增加土地6筆、面積248.37平方公尺，尚有被占用市有土地281筆、面積1萬9,939.82平方公尺，房屋11棟、面積806.34平方公尺。經查市有房地管理情形，核有：（1）經勾稽市有土地財產清冊及市有土地產籍資料檔，發現有帳列市政府財產卻無產籍相關資料者計6筆土地，經再運用內政部國土規劃地理資訊圖台規劃模組項下之批次地籍匯入選取功能，上傳檢視該6筆土地資訊，發現土地所有權均屬私人，有待查明依規定登錄財產帳或妥適處理；（2）市有土地產籍資料顯示管理單位為市政府，惟市有土地財產清冊查無資料者計413筆，持分面積合計7萬餘平方公尺，有待查明依規定登錄財產帳，並優先清查大面積土地（超逾100平方公尺）計95筆，以維護政府公產權益；（3）經運用內政部國土規劃地理資訊圖台，篩選新竹市有土地，排除都市計畫使用分區為行政機關類，其土地利用分級分類為第1級類別建築利用土地之檔案資訊，再依市政府提供市有土地財產帳清冊，篩選面積100平方公尺以上之公路用地、花園用地、綠地等，復運用審計部數位審計模組篩選建築使用面積占比較高之土地，惟以Google街景圖查詢土地現況，發現有疑似遭占用作為住宅（圖5）、商業、倉儲等使用，卻未有占用列管及出租紀錄者計21筆；（4）依市政府提供市有土地及建物清冊，財政處經管土地1,183筆、房屋18棟，惟該處僅列管抽查出租（土地285筆、房屋3棟）及占用（土地253筆、房屋10棟）者，其餘土地645筆、房屋5棟均未納入列管，約占該處經管總數54.52％及27.78％，有待妥善規劃辦理財產檢核或巡查，以健全財產管理作業等情事，經函請研謀改善。據復：（1）6筆土地因拍賣、交換或法院判決等，已辦理財產產籍釐正或減帳作業；（2）已補登錄財產帳計160筆土地（含大面積土地44筆），其餘253筆土地將持續辦理清查作業；（3）已排除占用或函請占用人限期清除2筆土地，其餘19筆土地將持續辦理鑑界或實地勘察占用情形；（4）預計113年底前修訂非公用財產檢核或巡查計

圖5　新竹市新興段141地號土地疑似遭住宅占用

註：1.國土利用調查結果標示黃色者，表示現況為住宅使用。

2.資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

畫，俾完善辦理盤點作業。

## 2.為落實代管國有公用財產管理情形檢核作業，實地訪查經管單位管理情形，惟部分單位未依規定落實盤點作業，及部分國有土地財產帳列公路用地，惟現況疑似遭占用卻未予以列管，有待提升實地巡查成效：市政府為落實代管國有公用財產管理與檢核作業，擬定111年度盤點實施計畫，分別於111年12月14日及112年3月16日，函請所屬單位查填112年度國有公用財產管理情形自我檢核表，並檢附盤點實施計畫、現況照片及盤點紀錄等，俾供實地訪查過程參考資料。經查國有公用土地代管情形，核有：（1）依該府111年度盤點結果，各單位經管國有土地及房屋分別計39筆及29筆，惟112年度檢核表僅檢附舊照片、歷史圖資或105年版本街景圖，無法佐證土地及房屋現況。又依財政部國有財產署（下稱國產署）112年度國有公用財產管理情形檢核計畫載述，至少應訪查5個單位，及該府訪查計畫排定8個單位，惟僅實地訪查4個單位，未達相關計畫目標值，有待提升檢核作業執行量能；（2）經運用內政部國土規劃地理資訊圖台，篩選新竹市國有公用土地，排除都市計畫使用分區為行政機關類，其土地利用分級分類為第1級類別建築利用土地之檔案資訊，再依市政府提供國有土地財產帳清冊，篩選面積50平方公尺以上之公路用地，惟以Google街景圖查詢土地現況，發現有疑似遭占用作為住宅、商業、倉儲等使用，卻未有占用列管及出租紀錄者計35筆等情事，經函請研謀改善。據復：（1）嗣後將依國有公用財產管理手冊與國產署檢核計畫等規定，辦理實地訪查作業，並檢附現況照片；（2）已函請占用人限期清除2筆土地，其餘33筆土地將持續辦理鑑界或實地勘察占用情形。

3.閒置不動產清冊列管資料有欠完備，部分閒置公有土地未列管追蹤或未完整公告閒置資訊，影響閒置資產活化成效，甚有位於精華地段土地長期閒置，有待妥善規劃利用，以提升公有財產使用效益：依市政府列管統計資料，截至112年9月底止，新竹市經管閒置土地計有15筆、面積2,634.95平方公尺、帳列價值2,381萬餘元，閒置建物計95筆、面積6,143.04平方公尺、帳列價值88萬餘元，閒置房地合計110筆、面積8,777.99平方公尺、帳列價值2,470萬餘元。經查公有財產閒置活化情形，核有：（1）該府為管理市有財產可用資源，列管閒置不動產清冊，並訂定市有資產活化及運用清理計畫，成立市有資產及運用清查小組，每半年召開小組會議，統合及檢討閒置不動產之活化及運用，惟查新竹市金山段1555地號等3筆土地，面積合計3,346.6平方公尺，分別為公園用地、機關用地或鄉村區用地，屬於國土利用現況調查之空置地，且經Google街景圖比對，顯示亦為閒置未使用之土地，惟尚未納入列管閒置不動產清冊，有待強化管控機制。又部分閒置土地位於高開發價值商業地段，屬都市計畫使用分區之商業區，位於市區主要幹道旁、交通便利，鄰近新竹市火車站，惟閒置已逾9年，且未主動公告閒置空間資訊，影響閒置不動產活化成效，有待加強清查公有土地現況並妥適規劃利用，及建置閒置媒合專區，發揮土地應有效益，以達有效善用公有財產資源；（2）警察局經管新竹市北大段2400地號內16棟警察宿舍，面積合計825平方公尺，因停止配宿後於107年間全數收回，嗣經文化局於110年度將其中2棟公告為歷史建物。該筆土地都市計畫使用分區為兒童遊樂場用地，惟警察局收回該筆土地後，超逾4年仍未辦理後續規劃事宜，經本室會同相關單位實地勘查結果，已長期閒置荒蕪且雜草叢生（圖6）。鑑於該筆土地鄰近文化局演藝廳精華地段，有待妥善規劃利用，並依文化資產保存法相關規定檢討計畫用途等情事，經函請研謀改善。據復：（1）已將閒置土地納入列管清冊，並於該府及所屬單位內部資訊網公告可供利用或開發之市有房地資訊，俾利進行媒合作業，嗣後將規劃閒置土地興建市民活動中心或收費停車場供民眾使用，並積極參與都市更新或都市危險及老舊建築物加速重建，促使市有資產活化；（2）將責成城市行銷處及

圖6　新竹市北大段2400地號土地長期閒置荒蕪且雜草叢生

註：1.資料來源：擷取自內政部國土測繪中心之國土規劃地理資訊圖台。

2.實地勘查日期：112年10月16日。

文化局檢討評估空置地之長期計畫用途，以提高土地利用效能。

# （九）為布建城市智慧照明設施，持續辦理路燈裝設及修護工程，惟路燈平均使用年限偏高，造成光源衰退，且未曾辦理全市路燈普查，部分路燈未滾動檢討間距、點位或電費計價方式，故障派案及管控機制欠周延，有待通盤研謀改善，優先評估竊盜與婦幼案件及易肇事交通地點路燈布建位置及照度之妥適性，俾發揮路燈照明成效，提升城市居住與行車安全性，並邁向節能減碳永續目標。

市政府近4年度（109至112年度）編列公用路燈裝設及修護工程預算金額計5,161萬元，結算金額計5,129萬餘元。截至112年底止，政府資料開放平臺公布之「新竹市公有道路路燈資料」列載公用路燈計2萬9,543盞，包含LED路燈2萬4,679盞、高壓鈉燈4,532盞、傳統

圖7  新竹市公用路燈種類及數量

資料來源：整理自政府資料開放平臺公開資料。

燈具168盞及點位座標為空值或數值不完整者計164盞（圖7）。經查公用路燈規劃建置與管理情形，核有下列事項：

表15  新竹市公用路燈新設及改善工程開口契約辦理情形

| 單位：新臺幣千元、盞 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 度 | 預算金額‎ | 決標金額‎ | 結算金額 | 新設路燈 | 汰換路燈 |
| 合 計 | 25,300 | 18,470 | 25,015 | 896 | 2,932 |
| 109 | 3,500 | 2,330 | 3,499 | 144 | 348 |
| 110 | 5,650 | 4,430 | 5,442 | 273 | 452 |
| 111 | 3,650 | 2,380 | 3,604 | 260 | 395 |
| 112 | 12,500 | 9,330 | 12,470 | 219 | 1,737 |

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

1.採購新型LED燈具，以汰換老舊路燈，惟全市路燈逾8成即將邁入光衰階段，部分路段LED路燈間距太長，均不利於行車安全，且達汰換年限LED路燈或高耗能高壓鈉燈合計占比逾4成，亟待通盤規劃完善汰換計畫期程，以維護城市照明效能及達成節能減碳永續目標：市政府為辦理公用路燈裝設及管線埋設作業，招標辦理工程採購，近4年度編列路燈新設及改善工程預算經費計2,530萬元，決標金額計1,847萬元，並以原定預算金額作為開口契約之付款上限。執行結果，工程結算金額計2,501萬餘元，新設路燈896盞、汰換路燈2,932盞（傳統型或舊型LED燈具，汰換成新型LED燈具）（表15）。經查公用路燈新設及汰換情形，核有：（1）截至112年底止，新竹市LED路燈計2萬4,679盞，其中該府於98及100年度獲經濟部能源局（於112年9月26日改制為經濟部能源署，下稱能源署）補助裝設1,138盞，及101至103年間獲台灣電力股份有限公司（下稱台電公司）補助裝設2萬2,598盞，合計2萬3,736盞，驗收日期介於98年12月至105年1月間，已使用8至14年，均符合當時規劃最低使用年限6年。隨著近年LED技術提升性能大幅成長，該府於112年度路燈新設及改善工程招標文件規定，新設或汰換LED路燈發光效率必須高於160 lm/w（流明每瓦），相較於能源署早期規定之100 lm/w，已有長足進步。惟據該府進行LED路燈光源衰退檢測結果，已使用屆滿7年，光源衰退至70％者達2萬3,736盞，約占全市公用路燈（下同）之80.34％，民眾開始感到燈泡變暗（L70，流明維持率70％），並持續衰退，俟使用屆滿10年至少衰退50％，無法提供正常照明功能，即達必須汰換程度（L50，流明維持率50％）。截至112年底止，達到必須汰換程度（L50）者計8,570盞，約占29.01％。經再運用Python語言撰寫程式計算路燈間距，發現新竹市經國路一段及中華路六段，部分路段LED路燈間距介於37.03公尺至46.61公尺，已超逾LED路燈安全間距36公尺（參考臺北市路燈裝設原則最大間距4.5倍×該等路段燈具高度8公尺），除難以均勻照亮該等路段，易於車道上出現明暗不均之暗帶，均不利於行車安全；（2）據交通部運輸研究所及財團法人工業技術研究院等單位研究結果，LED路燈壽命及節能減碳效益均優於高壓鈉燈，將高壓鈉燈汰換成LED路燈係智慧城市照明之基礎工程，惟新竹市高壓鈉燈仍計有4,532盞，約占15.34％。又據市政府1999服務專線紀錄，篩選108年1月至112年9月間路燈故障報修案件，平均故障率以高壓鈉燈11.83％為最高，101年裝設之LED路燈8.76％次之，102及103年裝設之LED路燈分別為5.28％及4.83％再次之，足證高壓鈉燈使用壽命較短之研究結論，及LED路燈使用年限與故障率成正比之光源衰退檢測結果。截至112年底止，市政府面臨須儘速汰換LED路燈（L50）計8,570盞，及節能減碳效益較差之高壓鈉燈4,532盞，合計1萬3,102盞，約占44.35％，亟待通盤規劃完善汰換計畫期程，以維護城市照明效能及達成節能減碳永續目標等情事，經函請研謀改善。據復：（1）已依LED路燈光衰嚴重程度，優先進行經國路、東大路、北大路、西濱路、中華路、南大路及景觀大道等多處市區主要道路路燈汰換作業，將持續就路燈間距太長路段或有民眾需求路段增設照明；（2）規劃以10至12年為汰換周期，逐年編列預算或向中央機關申請經費補助，並滾動檢討採購新型高效能LED燈具，汰換全市傳統或光衰嚴重之LED路燈，113年1至5月已汰換燈具計1,027盞，估算全年可節省用電度數約4萬度。

2.配合政府資料公開原則上傳公用路燈清冊，惟路燈數量與電費單盞數差異甚巨，各路燈權管單位橫向聯繫不足，已汰換路燈未及時申請最優惠包燈電價容量而虛增電費支出，亟待儘速規劃推動路燈普查作業，適切調整局處權責分工，提升公用路燈資源運用成效與節省公帑支出：新竹市公用路燈（含照明設施）權管單位包含：（1）工務處、城市行銷處、交通處、產業發展處、地政處、教育處及環境保護局等市政府所屬單位；（2）交通部高速公路局、各社區公寓大廈管理委員會等中央機關、財團法人或私人團體（表16）。其中以公用路燈分布範圍最廣及數量最多，乃以工務處為市政府路燈統籌管理單位。經查公用路燈之權責分工及電費計價情形，核有：（1）市政府配合政府資料公開原則上傳公用路燈清冊，截至112年底止，新竹市公用路燈計2萬9,543盞，核與台電公司112年度包燈電費單計4萬5,544盞，相差1萬6,001盞，主要係因公用路燈清冊以工務處權管路燈為主，而台電公司電費單包含市政府其他單位轄管及早期裝設之路燈，台電公司雖已多次建議市政府儘速規劃推動新竹市公有路燈全面普查作業（數量、種類、地點），惟迄至112底止仍未規劃辦理相關作業，對外公開路燈清冊之完整性與正確性均有待提升；（2）能源署為落實節能減碳政策，公告自106年1月1日起，能源用戶禁止使用水銀燈作為路燈之光源。惟交通處未參照工務處轉知水銀燈落日條款之公告，截至112年底止，仍有少數停車場照明設施使用水銀燈，及部分道路工程裝設路燈之設計規範，未先知會工務處，衍生後續接管作業問題，該府各單位橫向聯繫不足，且工務處欠缺統籌管理實權，尚待通盤考量市政府組織架構、路燈維護人力及分布範圍，適切調整公用路燈（含照明設施）之權責分工；（3）該府依台電公司112年4月調整後各類用戶電價表推估，採用包燈電價之公用路燈，如將水銀

表16  新竹市公用路燈（含照明設施）之權責分工

| 公用路燈或照明設施地點 | 權管單位 |
| --- | --- |
| (1)市政府及所屬管理維護部分 |  |
| 開放式道路、人行道、地下道、橋梁及天橋等處路燈 | 工務處 |
| 公園、風景區(含封閉式道路)、景觀橋梁等處路燈及植栽帶景觀燈 | 城市行銷處 |
| 停車場照明設施 | 交通處 |
| 新竹漁港、海山漁港路燈 | 產業發展處 |
| 部分未移交之重劃區路燈 | 地政處或重劃會 |
| 學校內及部分球場燈具 | 教育處或里辦公處 |
| 頭前溪左岸路燈 | 環境保護局 |
| (2)非市政府及所屬管理維護部分 |  |
| 國道、匝道、快速道路及連絡道路燈 | 交通部高速公路局 |
| 新竹科學園區內路燈 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 |
| 部分未移交之防汛道路路燈 | 經濟部水利署第二河川局 |
| 路燈供電相關設施 | 台電公司新竹區營業處、竹南服務所、竹東服務所、寶山服務所、竹北服務所 |
| 封閉式社區內路燈 | 各社區公寓大廈管理委員會 |
| 其他特殊地點路燈(例如竹蓮寺前路燈、屬學校用地之開放式人行道等處路燈) | 各有相對應之權責單位(例如竹蓮寺、舊社國小前人行道等) |

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

燈或鈉氣燈汰換成LED燈，平均可節約能源56.68％、節省電費69.67％。市政府進行路燈搶修及維護工程，將傳統型或舊型LED燈具，汰換成新型LED燈具，惟部分汰換作業未同時向台電公司辦理包燈電價之契約容量變更作業，仍按舊燈種類與容量計收較高電費者計85盞，及市政府112年度包燈電價單列載複金屬燈或高壓鈉燈計7,654盞、表燈電價單計44盞，亟待通盤檢視市政府近年汰換路燈有無類似虛增電費支出情事，並檢討汰換新型LED燈具或將表燈計費改成包燈計費之經濟效益，提升公用路燈資源運用成效與節省公帑支出等情事，經函請研謀改善。據復：（1）規劃路燈普查範圍為包燈供電之道路、天橋或步道照明用燈具及封閉社區內路燈，相關勞務採購案預計於113年8月決標，114年4月完成普查結案；（2）經工務處全面調查結果，停車場照明設施已改善，且各權管單位皆已無使用水銀燈泡，將加強所屬局處間橫向聯繫，以避免人員異動頻繁而未會辦程序等問題，並規劃進行適切組織改造，改善權責分工情形；（3）經評估公道五路地下道及西大路地下道等2處路燈，改採包燈計費確有經濟效益，預計將於113年度向台電公司申請設置包燈用電並改接線路，嗣後依路燈普查結果，儘速向台電公司申請用電變更。

## 3.夜間犯罪及行人交通事故發生案件層出不窮，有待優先評估竊盜與婦幼案件及易肇事交通地點路燈布建位置及照度之妥適性，俾充分發揮路燈照明成效，提升城市居住安全性：依政府資料開放平臺下載新竹市公用道路路燈清冊，與近2年度（111年度至112年度8月底止）夜間離峰時段交通事故地點，與婦幼（跟蹤騷擾等）、竊盜（含汽機車竊盜）、傷害損毀等案件犯案地點，運用QGIS地理資訊系統套圖分析結果，核有：東門圓環附近、介壽路與金山街口、東大路3段與公道五路4段交會處等交通事故易肇事地點，燈桿高度介於3公尺至7公尺之間，惟路燈裝設距離皆大於路燈裝設之安全間距31.5公尺（參考臺北市路燈裝設原則最大間距4.5倍×該等路段燈具高度7公尺）之LED路燈性能要求，致肇事地點與路燈距離35公尺至57公尺，有待評估路燈布建位置及照度之妥適性，以改善道路照明品質；林森路、北大路、民族路等部分路段夜間常有婦幼、竊盜、傷害損毀案件發生，惟路燈或位於對面車道，或距離案發地點較遠，有待評估夜間照明是否足夠因應改善，以減少犯罪案件發生風險；落實跨局處之通報機制實有助改善治安，惟近2年度尚無治安風險地點相關通報案件，112年度僅警察局通報因照明不足之交通易肇事路段1處，有待加強與警政單位溝通聯繫，透過定期掌握因照明不足形成治安風險或影響交通事故地點，評估優先改善照明環境位置，以守護民眾安全等情事，經函請研謀改善。據復：已優先就主要道路進行LED燈具汰換，並洽請警察局滾動檢討調整路燈點位需求，及已依警察單位申請需求增設路燈。

表17  新竹市公用路燈搶修及維護工程開口契約辦理情形

| 單位：新臺幣千元、案、盞 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 度 | 預算金額‎ | 決標金額‎ | 結算金額 | 搶修派案數 | 檢修燈具 |
| 合計 | 26,310 | 21,440 | 26,283 | 1,911 | 2,232 |
| 109 | 6,410 | 5,090 | 6,401 | 429 | 371 |
| 110 | 4,300 | 2,870 | 4,295 | 383 | 277 |
| 111 | 8,300 | 7,140 | 8,292 | 481 | 907 |
| 112 | 7,300 | 6,340 | 7,295 | 618 | 677 |

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

4.採行委外搶修及組建自有工班專責簡易故障之路燈維修雙軌機制，惟兩者通報與派案管理機制均未臻周延，甚有部分故障案件處理天數過長，有影響民眾安全之虞，有待研議建置完善之通報、派案、維修管理機制，以提升整體路燈管理維護效能：市政府為辦理公用路燈搶修及線路維護，招標辦理工程採購，近4年度（109至112年度）編列路燈搶修及維護工程預算金額合計2,631萬元，決標金額計2,144萬元，並以原定預算金額作為開口契約之付款上限。執行結果，工程結算金額計2,628萬餘元，搶修派案1,911案，檢修燈具2,232盞（表17）。經查公用路燈故障案件派案管理情形及處理時效，核有：（1）近4年度以開口契約辦理檢修燈具之年平均檢修量能計558盞，結算資料僅列載廠商施工日期，並無市政府接獲故障及通報派工日期，致無法估算開口契約之故障排除時效。另公用路燈之簡易故障維修案件，係由市政府6名路燈工班專責處理，近4年度路燈工班維護材料及設備採購金額計1,810萬餘元，經統計109年1月至112年9月計派工1萬5,719案，年度加權平均後約4,192盞（每案以1盞計算），顯示該府自有路燈工班維修量能達開口契約之7.51倍。該府現行維修機制係委外及自有工班併存，卻因未建立路燈工班派案管理系統，無法完整統計路燈工班維修過程相關數據，不利於綜整評估開口契約價金、自有工班薪資及材料設備採購成本等經費與人力配置效益最大化，有待研謀運用GPS上傳施工點位，以明確責任施工，並建立完善之通報、派案、維修管理機制；（2）依據新竹市智慧城市主題網推動成果之「新竹市LED路燈示範城市計畫」內容載述，市政府自105年1月重新編製公用路燈編號牌，方便民眾透過市政府1999服務專線，通報路燈編號，俾維修人員及時到達故障地點進行修復。經篩選108年1月至112年9月間路燈故障報修案件計3,497件，平均回覆天數約4.49天，處理時效尚符合1999服務專線辦理期限。惟近4年度路燈搶修及維護工程施工明細資料顯示，多處故障路燈皆「無編號」，除未能彰顯前揭智慧城市主題網預計透過路燈編號引導加速修復故障路燈之推動成效，亦凸顯路燈例行性巡檢及盤點機制待強化。另篩選民眾通報案件處理天數達30天以上者計78件，約占總件數之2.23％。該等案件處理天數較長，易造成民眾生活不便甚或置身不安環境之風險，有待落實管控民眾通報案件處理時效等情事，經函請研謀改善。據復：（1）嗣後將於路燈搶修及維護工程施工單登載派工日期，善用通訊軟體建置相關派工群組，派工迅速且便於即時溝通，並利用路燈燈籍管理系統記錄歷次更換燈具廠牌與規格等歷程資料，俟路燈普查完成後，再研議設置完整功能路燈工班派案管理系統；（2）將全面巡檢路燈編號牌，針對遺失或模糊者進行重貼作業，並加強管控廠商修復路燈時效，如施工延誤情節嚴重，將依契約規定進行處罰。

圖8 燈籍資料與實際位置存有差異

系統位置 實際位置

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

## 5.建立路燈燈籍管理系統並訂定公有路燈認養辦法，惟燈籍多有缺漏，有待落實管理，以強化內控機制及友善系統操作環境，俾結合民間資源共同改善道路環境品質：該府於98至103年度間獲能源署補助裝設LED路燈，補助金額3億2,129萬餘元，又108至111年度購置路燈維護材料合計達1,578萬餘元，金額龐大。經查路燈燈籍管理情形，核有：路燈燈籍管理系統建置燈具盞數2萬8,730盞，與政府資料開放平臺公布列冊2萬9,543盞及台電公司所載數量4萬5,544盞存有落差，系統資料多有缺漏；復未依財物標準分類以「套」為路燈之財產帳登記單位，逕以各年度路燈新設及改善工程承包商、各道路照明改善工程、各年度LED路燈示範城市計畫等工程名稱或採購案件名稱作為1筆財產登錄，致財產管理系統登載之「照明系統」及「路燈」僅有65式（組），燈籍資料未臻完整，不利整體燈具後續汰換作業之規劃；又路燈設備材料未依規定設簿登記，亦未辦理盤點作業，易衍生物品遺失或遭竊風險，有待強化內控及管理機制；另建置路燈認養系統，惟部分路燈燈籍資料登載之位置與實際位置有差異（圖8），或部分路燈未標示路燈編號或標示毀損，不利民眾線上完成認養作業，截至112年8月底止，公用路燈經認養數量計775盞，僅占路燈認養系統登錄總盞數2萬8,730盞之2.70％，認養比率尚待提升，並賡續優化認養系統操作環境，俾利結合民間資源，共同改善道路環境品質等情事，經函請研謀改善。據復：將於114年3月路燈普查完成後，進行路燈燈籍管理系統更新，後續並隨時更新燈籍資料；將修正路燈材料領用紀錄表單，落實辦理物品盤點；更新路燈認養系統並改善路燈編號標示遺失及毀損情形，後續加強路燈認養宣傳方式，提高路燈認養比率。

# （十）為因應全球資安威脅趨勢，已推動基層機關資安防護機制，惟部分核心資通系統未導入安裝端點偵測及應變機制，或未按月定期上傳資訊資產風險列表至資通安全弱點通報系統進行弱點比對，端點偵測防護系統軟體使用數量偏低，及部分軟體資產係屬大陸廠牌，有待研謀改善，以強化資通安全。

近年全球隨著人工智慧（AI）、第五代行動通訊網路（5G）及物聯網（IoT）等新興資通訊科技日益普及，促進政府數位轉型，然而伴隨而來資通安全威脅多樣化及攻擊手段日益猖獗。市政府為推動基層機關資安防護機制，110至112年度核定計畫總經費6,143萬餘元，採購案件計18件，迄113年3月底止已發包17件，契約金額4,935萬餘元，另1件刻正辦理招標作業。經查辦理情形，核有：1.依市政府112年9月修正資通安全維護計畫（V1.4），列有4個核心資通系統，經查其中「全球資訊網（網站共通平台）」系統未導入安裝端點偵測及應變機制（Endpoint Detection and Response, EDR），由於該府及所屬機關之官網皆集中收容於該系統，倘該系統中斷，將影響官網之可用性；2.部分府外機關辦理資通安全弱點通報機制管理與執行情形，未按月定期上傳資訊資產風險列表至資通安全弱點通報系統（VANS），以進行弱點比對，並針對發現弱點設定修補期限；3.辦理112年度端點偵測防護系統採購案，其中端點偵測及應變機制（EDR）軟體1,700套，截至同年底導入使用1,030套，使用率僅60.59％，有待檢討改進，並納入次年度相關採購數量參考；4.部分府外機關軟體資產含有大陸廠牌軟體，亟待檢討改善，並全面清查，避免公務及機敏資料遭不當竊取，造成資通安全危害風險等情事，經函請研謀改善。據復：1.廠商已新增支援相關系統，該府將於113年度逐步導入；2.已請原廠協助解決，並於每月上傳資料，前往資通安全弱點通報系統確認，以防止類此問題再度發生；3.持續檢討改進，將軟體授權進行更有效利用；4.經清查已將大陸廠牌軟體解除安裝，並加強宣導同仁勿使用非授權及大陸廠牌軟體，以維護資安防護成效。

# （十一）中央政府為照顧弱勢及青年族群居住需求，規劃由國家住都中心與市政府共同推動興建社會住宅，提升在地公共住宅量能並挹注公益設施，惟興辦案件進度落後或尚在規劃作業中，影響政策推動成效，允宜密切關注新竹市社會住宅興建計畫推動進度，適時運用與中央政府合作協調機制，協同解決推動進度落後問題，以利政策目標之達成。

中央政府為照顧弱勢及青年族群之居住需求，經行政院於106年3月核定「社會住宅興辦計畫」，預計於113年達成政府興建12萬戶、包租代管8萬戶，合計提供20萬戶社會住宅之目標，其中新竹市社會住宅興建目標為2,500戶，由國家住宅及都市更新中心(下稱住都中心)規劃設計興建及營運管理。據市政府提供資料及市政新聞所載，住都中心規劃於新竹市推動興建中雅安居、金城安居、建功安居、建功公辦都市更新及舊社段等5案社會住宅，預計提供戶數約2,990戶，並將依市政府相關機關需求建議，規劃於社會住宅內設置幼兒園、托嬰中心、日照中心、身障服務、兒童療育等相關設施空間約875坪(表18)，供市政府相關機關優先運用，以提升新竹市之公共住宅量能並挹注公益設施。據內政部不動產資訊平臺網站所載，截至113年4月底止，中雅安居、金城安居、建功安居、建功公辦都市更新等4案社會住宅興辦案件均已決標，惟其中除中雅安居案已於111年10月開工外，其餘3案均尚未開工，甚至建功公辦都市更新及建功安居等2案分別於112年5月、7月決標，皆已歷時逾9個月以上仍未開工，又依住都中心網站公布，截至113年5月15日止中雅安居之施工進度為7.89％，較預估進度10.30％，落後2.41個百分點，經洽市政府都市發展處說明，其進度落後原因係基地地質不良施工困難，基於安全考量需重新檢測所致，至其餘3案之統包工程雖已決標，均仍在辦理規劃作業，尚未開工，又該3案中，金城安居案尚未送都市審議，建功公辦都市更新案權利變換計畫尚未送件，建功安居案已送都市審議，惟經退回尚待修正，分別預計於114年12月、114年11月、113年7月開工，顯示新竹市社會住宅興辦案件尚待加強推動。另查，依內政部不動產資訊平臺公布之房價負擔能力統計資料，新竹市房貸負擔率自109年第4季之29.50％大幅攀升至112年第4季之

表18　新竹市社會住宅興建計畫推動情形

單位：戶、坪

| 社宅名稱 | 預計提供戶數 | 推動方式 | 市政府辦理事項 | 預計提供公益 設施空間 | 興建階段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工程決標日 | 開工日期 | 預定完工 日期 |
| 中雅安居 | 640 | 住都中心 招標興辦 | 建照 審查 | 幼兒園130坪、日照中心75坪 | 111/1/20 | 111/10/17 | 115/7/31 |
| 金城安居 | 922 |  |  | 身障者類220坪(含居住、日間作業、日間照顧)、托嬰中心 | 113/3/28 | 114/12/31 (預定) | 118/8/31 (預定) |
| 建功安居 | 740 |  |  | 身障類(含居住、日間照顧、日間作業、兒童療育、照顧支持等)共計350坪 | 112/7/31 | 113/7/31 (預定) | 117/3/31 (預定) |
| 建功公辦都市更新案 | 200 |  |  | 公托100坪 | 112/5/18 | 114/11/30 (預定) | 119/12/31 (預定) |
| 舊社段社 宅案 | 488 |  |  | － | － | － | － |

資料來源：整理自新竹市政府提供資料及內政部暨國家住宅及都市更新中心網站資料。

37.43％，房價所得比則自7.38倍上升至8.75倍；又內政部111年住宅需求動向調查報告分析，新竹市申請租金補貼者中有高達78.50％民眾有意願申請社會住宅，復據社會住宅興辦計畫(第二次修正核定)所載，衛生福利部於105年度推估各縣市低收入戶或中低收入戶等9類弱勢族群社會住宅需求戶數，新竹市為2,600戶，顯示新竹市民眾房價負擔能力愈趨降低，且弱勢及青年族群對於社會住宅有高度承租意願及需求。為有效達成政府提供新竹市社會住宅供給量能及藉由社會住宅興建挹注公益設施之目標，經函請市政府密切關注社會住宅興建計畫推動進度，適時運用與中央政府合作協調機制，協同住都中心解決推動進度落後問題，以利政策目標之達成。據復：為達成社會住宅供給量能及藉由社會住宅興建挹注公益設施之目標，將密切關注新竹市社會住宅興建計畫推動進度，並配合提供行政協助。

# （十二）為紓解納骨塔位不足，辦理新竹市大坪頂納骨塔新建工程，惟規劃設計未周延考量基本的風雨防護及導排水設施，以致雨天雨水飄濺納骨塔位、室內積水，雖經辦理變更設計，惟改善成效不佳，引起媒體輿論質疑，亟待檢討改善。

圖9  大坪頂納骨塔（永恆之丘納骨堂）

資料來源：擷取自新竹市政府市政新聞照片。

市政府基於近年來火化入塔蔚為風氣，塔位需求迫切，為紓解塔位不足隱憂及配合國立清華大學南校區二期擴校計畫遷葬需求，規劃於大坪頂新建一棟地上5層樓鋼筋混凝土造現代化的納骨塔，以提供民眾優質喪葬環境。嗣經該府辦理「新竹市大坪頂納骨塔新建工程」（下稱永恆之丘納骨堂），於107年11月決標，契約金額2億5,700萬元，歷經5次變更設計後契約金額4億6,383萬餘元，111年12月完工，112年5月驗收合格啟用。永恆之丘納骨堂外觀呈現如同蓮花一般層層綻放（圖9），為全國首創以無樑柱設計工法，導入清水模、天井的納骨塔，打造開放、光線流動的空間，獲2022德國紅點設計獎、2022金點設計獎之年度最佳設計獎及行政院公共工程委員會第22屆公共工程金質獎特優肯定。經查辦理情形，核有下列事項：

## 1.永恆之丘納骨堂規劃設計，忽略基本的風雨防護及導排水設施，導致雨水飄濺納骨塔位、室內積水，規劃設計顯欠周延，雖經辦理工程變更設計改善，惟完工後改善效果有限，引起媒體輿論質疑，影響政府形象，亟待檢討妥處：永恆之丘納骨堂採天井、外斜牆綠建築設計之立意頗佳，該府於規劃設計階段多次提醒規劃設計監造單位，注意風雨遮蔽及雨天通風排濕等氣候因素，惟設計單位仍未周延考量基本的風雨防護及導排水設施，以致雨天雨水飄濺納骨塔位、室內積水，雖經該府於111年12月辦理工程變更設計予以改善，惟變更設計及工程驗收完竣後，仍於112年4月及5月間發生雨水飄濺納骨塔位及積水情事，引發媒體輿論質疑，影響政府形象，規劃設計顯欠妥適，經函請研謀改善。據復：設計單位未針對新竹市當地氣候、環境、風雨特性等條件妥適規劃，將依契約規定予以追究責任。

## 2.辦理變更設計改善雨水飄濺塔位區及積水問題，惟改善工程完工後效果有限，且天井加裝玻璃罩封蓋施作，未依變更設計契約圖焊接架高鍍鋅方管框，以維持通風間距，亟待檢討妥處：該府為改善雨水飄濺塔位區及積水問題，於111年12月辦理第5次契約變更，主要工程項目為納骨塔天井設置玻璃罩、5樓設置百葉窗、2樓設置鋁門、導水溝、雨遮等。112年8月本室現勘發現，主棟樓天井以玻璃罩封蓋，未依變更設計契約圖，於天井焊接高40至43公分支架及鍍鋅方管框，以維持通風間距，另5樓設置百葉改善雨水飄濺塔位區，完工後效果有限，且採光欠佳影響花臺植栽生長等情事，經函請研謀改善。據復：經監造單位現地勘查發現，單價分析表中100mm×100mm鍍鋅方管及焊接作業未施作，含安裝工資及零星工料等合計36萬餘元，將納入結算作業辦理減帳，並檢討監造疏失；另5樓雨水飛濺情形，主要係在極端氣候下，如颱風天、風勢極大之雨天所致，已於113年1月另案辦理改善工程。

# （十三）辦理都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，透過解編或取得、撤銷公共設施保留地，以促進土地資源有效運用，惟作業期程已歷時9年餘，仍未獲內政部核定公告實施，及部分公共設施用地尚未依劃設用途徵收或開闢使用，有待研謀改善，提升執行效能。

內政部為促進土地資源合理利用，解決經政府劃設保留之公共設施保留地，因政府經年不取得又不主動解編，或已徵收惟久未開闢，有待研議撤銷徵收等問題，於102年11月訂定「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」，促使各該都市計畫擬定機關積極檢討變更不必要之公共設施保留地，以減少民怨，並透過政府公辦整體開發方式取得興闢仍有需要之公共設施用地，減輕政府取得公共設施保留地之財政負擔。市政府於104年2月委外辦理新竹市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討委託技術服務案（下稱專案通盤檢討案）（圖10），決標金額680萬元，截至112年底止，執行數476萬元，經清查新竹都市計畫內之公共設施保留地計224處，私有地面積約195.63公頃。經查公共設施用地保留、徵收及使用情形，核有：1.經市政府檢討宜解編或部分解編之公共設施保留地計有34筆、計畫面積約15.29公頃，惟該府自104年2月委外辦

圖10　新竹市公共設施用地專案通盤檢討範圍

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

理專案通盤檢討案，截至113年4月止，已歷時9年餘，仍未獲內政部核定公告實施，尚須依內政部都市計畫委員會審議意見等辦理計畫修正，作業期程業較內政部作業原則所定2至4年完成通盤檢討作業，至少已推遲達5年餘仍未完成，有待探究癥結原委妥為因應；2.據市政府公告之「變更新竹市都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）書」（108年12月），仍待需地單位（市政府所屬目的事業主管單位）編列預算取得之公共設施保留地計44筆、計畫面積約72.50公頃，所需經費約27億9,108萬元，惟需地機關相關列管或規劃徵收等資料闕如，顯示多數單位不諳其待徵收之公共設施保留地內容，乃未能擬定具體財務計畫辦理徵收作業，亟待因應未來土地市價波動加重財政負擔之風險，研謀因應改善；3.依內政部國土測繪中心110年國土利用調查成果，部分市有公共設施用地為空置地，尚未開闢者計17筆土地，其中按各該細部計畫所列計畫目標年為110年者15筆、115年者2筆，有待依計畫進行設施開闢，以加強公有土地利用並促進地區發展等情事，經函請研謀改善。據復：1.因涉及全市都市計畫區內公共設施用地之整體規劃評估及審議作業，自規劃階段至今陸續彙整人民陳情意見、相關機關單位綜合討論，並依都市計畫法定審議程序辦理，較難以預估辦理期程，預計於113年6月提送相關修正資料再報內政部審議；2.各該公共設施保留地，由需地單位列管擬定具體財務計畫，據以取得用地開闢；3.各公共設施保留地之需地單位，依其年度施政計畫，酌予調整開發經費及預定完成期限。

# （十四）為提供市民優質生活環境，持續推動公共建設，惟重大工程計畫整體預算執行率偏低，執行管控欠周，又以非營業基金支應工程經費案件，未參考專業建議與市場行情，及時編列合理預算，卻逕行減項招標，影響工程品質及功能需求，且須辦理變更契約後續擴充採購，未能發揮基金預算執行彈性，耗費行政作業成本及物價調漲增加支出風險，亟待檢討改善。

市政府為改善市政建設，提出規劃興建或爭取中央政府補助款辦理各項公共建設，惟該府近3年度（110至112年度）5,000萬元以上重大公共建設計畫執行結果，執行數占可支用預算數之比率分別為39.70％、41.02％、24.61％，連年執行率欠佳，計畫執行管控欠周；另112年度市政府暨所屬機關重大公共建設計畫總經費達5,000萬元以上者，共計44項，其中年度預算執行率未達80％者計有37項，其落後原因，主要係部分計畫執行過程有未盡職責或效能過低情事，例如市立棒球場新建工程、兒童探索館體驗經濟及創意生活產業群聚推動計畫、新竹國際展演中心新建計畫等；或招標過程多次流標，或辦理工程變更設計，或廠商施工延宕予以終止契約等所致。經查上述肇因，固有部分案件係與新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情期間受疫情衝擊，及接續之人工與材料雙漲，招標與施工不順，或部分案件係因廠商財務困難，或施工品質欠佳及工程進度延宕等有關，惟另有部分案件係市政府以非營業基金支應工程經費案件，因招標無廠商投標，惟該府未能發揮基金預算執行彈性，及時編列合理預算，卻逕行減項招標，以致發生執行進度落後情事，有待通盤檢討改善，以提升計畫執行進度與施政績效，達到提供市民優質生活環境目標。

市政府為辦學需要，並完善市民運動設施環境，辦理相關學校建校及運動場館新建計畫，經查該府以地方教育發展基金（下稱教育基金）支應相關工程經費辦理發包作業，部分計畫囿於無廠商投標導致多次流標，惟未善用基金預算執行彈性特性，流標檢討未覈實參考專業意見及市場行情，增加採購預算，及時編列合理預算辦理工程招標，卻逕行減項招標，肇致影響工程品質及功能需求，且須辦理變更契約後續擴充採購，耗費行政作業成本及物價調漲增加公庫支出風險，核與行政院公共工程委員會（下稱工程會）96年12月7日工程企字第09600498910號函釋，機關辦理工程採購如因受限於預算而有減項招標之需要，不應影響工程品質及功能需求之規定未符。摘述如次：

## 1.關埔地區新設國小建校工程計畫執行情形：該建校工程計畫總經費13億8,482萬餘元（中央政府補助2億3,796萬餘元，市政府自籌11億4,686萬餘元），工程設計獲2021國家卓越設計獎及日本2021設計獎 GOOD DESIGN AWARD獎項肯定，其中二期工程（下稱關埔國小二期工程）採購案，於108年7月決標，決標金額6億2,433萬元。經查該府於108年3月首度公告招標，因無廠商投標或未達法定開標家數，致2次流標，經檢討預算及招標文件，決議以減項方式辦理工程預算書編列，嗣於108年5月間重新辦理公告招標，將體育館工程（H區）等11項目改為納入後續擴充（擴充金額1億5,500萬元），關埔國小二期工程於108年7月始決標，同年8月開工後，因施工廠商考量疫情及營建物價上漲等情，無承攬體育館工程（H區）等項後續擴充意願。其後因112年9月間遭媒體揭露關埔國小二期工程地下停車場上浮，市政府遂於同年月21日發布市政新聞揭露，因地下室上方體育館工程未順利於關埔國小二期工程完成後續擴充，建築物自重不足，加上大雨後地下水位上漲，致地下停車場發生上浮，體育館工程將納入三期工程招標等情。該府以教育基金支應本案工程經費，惟未考量市場價格波動，善用基金預算執行彈性特性，及時編列合理預算辦理工程招標，為趲趕招標作業，將體育館工程（H區）減項招標，肇致地下停車場上浮，影響工程品質及功能需求，核與上述工程會96年12月7日函釋未符，經函請檢討改善。據復：係因配合使用單位需求推動工程進度，後續將強化內部控制機制，並參酌本次辦理經驗，調整相關工程招標文件，以期順利發包執行。

## 2.香山綜合休閒運動館新建工程執行情形：市政府爭取前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－充實全民運動環境計畫經費，補助辦理香山綜合休閒運動館新建工程，核定計畫總經費2億57萬餘元（教育部體育署補助1億4,000萬元，其餘市政府自籌款），工程預算1億8,306萬餘元，自110年5月首度公告招標，因無廠商投標致2次流標，該府召開第1次檢討會議，雖經設計單位建議因應物價因素，增加工程經費至2.54億元，惟該府仍決議維持原工程預算，原列內裝工程及景觀工程等項改為後續擴充採購，期於中央補助機關核定辦理期限內（110年7月底）完成發包，嗣於110年8月間2次公告招標，維持原採購預算，減列游泳池貼磚工程及景觀工程，且未保留後續擴充增購權利，仍無廠商投標，該府當月召開第2次檢討會議，決議：將非發包工程費之外管線、工程準備金、委外書圖審查及驗收等費用約270萬元，減項再發包，且不保留後續擴充採購權利，將另行增加經費編列等情。嗣於同年10月、11月再經3度公告，預算金額調整至1.85億餘元，惟仍無廠商投標，嗣該府再提高預算金額為2億3,562萬餘元，另保留後續擴充採購額度6,150萬元，於111年2月始決標，契約金額2億3,560萬元，惟已逾中央補助機關原核定發包期限達7個月，且採購金額2億9,712萬餘元（2億3,562萬餘元加計6,150萬元），相較原始公告增加逾6成，亦達第1次流標檢討會議設計單位建議經費之1.17倍。工程於111年6月開工後，該府於112年6月辦理第1次後續擴充契約變更，增購流標檢討先行減項發包之泳池機電、空調等工項，預算金額6,040萬餘元，公告擴充額度6,150萬元幾已用罄，惟因物價持續上漲，致部分室內裝修及景觀工程仍無法增購，後續仍待處理，其辦理過程核與工程會函釋未符，且推遲整體工程辦理進度，經函請研謀改善。據復：爾後辦理工程採購發包將遵循工程會函釋規定，倘囿限於預算需減項發包，不應影響工程品質及功能需求，並參考專業意見及市場行情，妥善運用教育基金彈性之特性及時編列合理工程預算，以避免耗費行政作業成本、降低因物價調漲增加公庫支出之風險。

# （十五）推動公有市場升級活化，惟部分攤(鋪)位使用人資格存有疑義，間有已死亡或非承租人自行營業情事，又攤販管理及市場攤(鋪)位使用費收費標準制度規章未臻完備，且自治會組織功能未臻健全，市場管理未盡落實，亟待檢討改善。

市政府經管公有零售市場計有關東市場等12處，除依促進民間參與公共建設法，以ROT、BOT方式委外辦理，及依新竹市市有財產委託經營管理開發辦法辦理者，計有竹蓮、中正及龍山3處外，其餘9處市場由該府自行經營管理，又其中北門市場刻正辦理拆除重建暫停營業，營業中自行經營管理之公有市場，計有關東、南寮、中央、士林、東門、南門、西門市場及中央商場等8處。另為活絡在地經濟發展，該府以公辦民營方式委託民間業者，經營管理新竹市立體育場週邊假日市集、樹林頭夜市及後站夜市等3處攤販集中場。經查其攤（鋪）位使用管理及輔導情形，核有下列事項：

圖11  東門市場2樓及中央市場多個攤位未營業

資料來源：本室113年4月自行拍攝。

1.部分市場攤（鋪）位使用人資格存有疑義，間有已死亡或非由申請使用人自行經營，或未依規定辦理營業登記，或閒置未營業等，攤商管理未盡落實，影響市場營運機能：截至112年底止，該府自行經管營業中之公有零售市場8處，可使用攤位數計有1,014個攤位，已租用數886個攤位。惟依該府提供攤位使用人基本資料查核結果，疑有攤位承租使用人非設籍新竹市者39筆；攤（鋪）位使用人同戶號或使用人承租2個攤位者計有46筆；已死亡者42筆；與營業（稅籍）登記負責人不同，疑有轉租情形者84筆；間有部分攤位未辦理營業設籍者18筆，及未辦理食品業者登錄者72筆，核與零售市場管理條例第10條、加值型及非加值型營業稅法第28條及第45條等規定未符。另實地勘查結果，市場部分攤位非由申請使用人自行經營，又東門市場2樓及中央商場皆有多家商號久未營業（圖11），或實際兼作住家使用等情，影響其他潛在經營者進入等未盡公平合理情事，經函請研謀改善。據復：將落實攤（鋪）位審核及資料建檔；對於申請人已死亡未辦理變更者，後續將以專案標租等方式進行合規之處理；與營業（稅籍）登記不同者，倘查獲違規實據，將依規定辦理；將協助輔導攤（鋪）位使用人依規定辦理營業登記及食品業者登錄；非自行經營者或未依規定營業者，將輔導變更攤位使用人，及透過聯合稽查通知攤商限期改善，並於113年度契約條文增訂違規記點機制，作為續約或終止契約收回攤（鋪）位之依據。

## 2.攤販管理相關制度規章付之闕如，攤商營業行為之適法性容有疑義；公有零售市場攤（鋪）位使用費收費標準尚乏法令依據，且多年未檢討調整顯欠合理，亟待基於主管機關權責，積極完備相關規範，俾利有效落實輔導及管理：（1）截至112年底止，該府經管營業中8處公有市場可承租攤位計1,014個，暨公辦民營委託民間業者經營管理體育場週邊假日市集、樹林頭及後站夜市3處臨時攤販集中場，計491個攤位，惟尚未訂定攤販管理相關規範，有關攤販之登記、發證、規劃、管理及營業許可等均未予規範，致難以落實零售市場管理條例第9條有關公有零售市場攤（舖）位使用優先順序三，為取得一般性攤販營業許可者之規定，且臨時攤販集中場內攤商營業行為之適法性容有疑義；（2）公有市場攤（鋪）位使用費之收費項目及數額，有按臺灣省政府73年9月函頒之臺灣省公有零售市場攤（鋪）位租金及清掃費計算方式（下稱租金及清掃費計算方式）之20％為辦理基準者，如：中央、士林、東門、南門及西門市場等5處；有沿用85年度以前之收費金額無法提出明確依據者，如中央商場1處；有參考新竹市市有土地及房屋租金率計算基準核算收費金額者，如南寮市場及關東市場2處；攤位每月清潔費，則有未收取，或收取40元至100元不等情事。上開收費項目及數額之計算標準或金額未盡一致，且以租金及清掃費計算方式收費基準者，原所據法令「臺灣省零售市場管理規則」業於99年廢止，該府卻未訂定市場攤（鋪）位使用費之收費項目及數額標準，致公有市場攤（鋪）位使用費收取尚乏準據。又參考租金及清掃費計算方式者，應以當年土地公告現值為計算基礎，或參考新竹市市有土地及房屋租金率計算基準者，應以當期土地申報地價為計算基礎，惟該府皆未隨公告現值每年或公告地價每2年調整收費，致中央、士林、東門、南門及西門市場與中央商場等6處已逾30年、南寮市場將屆20年、關東市場將屆10年均未檢討調整攤（鋪）位使用費收費標準，顯欠合理，且易因公有市場攤位租金與市況差距過大，衍生攤位使用人轉租牟利之亂象等情事，經函請研謀改善。據復：（1）已召開跨局處研商會議，擬定新竹市集合攤販管理辦法草案；（2）刻正參考各縣市收費標準，擬具新竹市公有零售市場攤鋪位使用費收費標準草案。

3.市場自治會組織功能未臻健全，且部分攤商營業項目不符規定，或占用公共區域或走道擺放雜物，影響公共安全及環境衛生，亟待落實輔導自治組織運作，以維護市場秩序：依據零售市場管理條例第10條、第12條及第19條規定，公有市場攤（鋪）位使用人應組成自治組織，成為會員後始得營業，並應按期繳納自治組織管理費，受主管機關及公有市場管理人員之監督，辦理市場公共安全之維護、公共秩序之維持、攤（鋪）位使用人違反本條例規定之舉發及處理等。經查截至112年底止，該府經營之8處營業中公有市場，僅關東及東門2處訂有自治會管理費收費標準並召開會員大會，其餘南寮、中央、士林等6處市場均未訂定自治會管理費收費標準據以收繳管理費，且未定期召開會員大會，市場自治組織未臻健全，致有關市場自治組織應執行事項，如市場公共安全之維護、環境衛生之管理、公共設施之維護、使用人違反本條例之舉發及處理、市場及其周圍違規攤販之舉發等事項難以落實。又查中央商場、關東、中央及東門等市場，間有部分攤商實際營業使用多個攤位，或放置冰庫設備、或作為倉庫使用、或供客人用餐情形，與市場攤位得營業項目不符；另部分攤商占用公共區域或走道，擺放雜物、桌椅或停放機

圖12  部分攤位作倉庫使用、部分占用走道影響公共安全

資料來源：本室113年4月自行拍攝。

車等（圖12），影響公共安全及環境衛生，亟待督促自治會改善妥處，並本於主管機關立場，研謀擴大部分攤位空間、或提供公共用餐區、倉庫區及冷藏區等配套措施，以符合攤商實際營業需求並利維護市場公共秩序等情事，經函請研謀改善。據復：將積極輔導各市場自治會研議制訂相關自治管理規範，以健全自治會功能；東門市場已劃設公共用餐區，又部分市場公共區域遭占用、放置營業物品等，已責請自治會改善，淨空該區域空間，並加強稽查巡視，以維護市場公共秩序。

# （十六）改造公有零售市場環境，推動部分市場拆除重建或整修，惟間有市場樓層長期閒置空攤未有效運用，致財物效能無法發揮；部分市場迄未辦理使用執照申請，建築物耐震補強長年未處理，公共安全堪慮，亟待檢討改善。

市政府自行經管公有零售市場9處，112年度改造市場環境，辦理北門市場拆除重建，並就南門市場進行整體規劃及整修工程設計。經查公有零售市場營運管理情形，核有：1.關東市場2樓樓層面積977.19平方公尺，自95年7月啟用迄今未有效使用，截至113年4月實地勘查仍空置未使用，公產使用效能低落（圖13左）；2.中央市場80年完工，其中市場2樓樓層面積1,400平方公尺，部分規劃作為辦公室、倉庫及廁所外，其餘50個攤（鋪）位空間規劃作為安置鄰近預計拆除之西門市場攤商，惟因中央市場2樓未設計電梯、電扶梯及貨梯等設備，消費者購物不便且攤商上下貨困難，西門市場攤商不願遷入，截至113年4月實地勘查結果，50個攤（鋪）位空間已長期閒置30年未使用，造成資源虛耗浪費（圖13右）；3.中央商場於36年完工，因權

圖13  關東市場及中央市場部分樓層閒置情形

資料來源：本室113年4月自行拍攝。

屬爭議，該府遲未核發使用執照；西門市場因土地權屬機關為財政部國有財產署，建築物無產權登記亦無使用執照，又中央商場及西門市場雖自91年辦理建築物耐震能力初評為「建議拆除」，惟已逾20年仍未就其建築物結構安全嚴重堪慮情形，妥適規劃辦理，復以該2處市場與新竹城隍廟前各小吃攤位共組形成熱鬧商圈，影響公眾安全之虞等情事，經函請研謀改善。據復：1.關東市場2樓將由社會處規劃作為公共托嬰中心；2.中央市場2樓將規劃辦理活動或借予區公所、自治會辦公室及檔案室等使用；3.中央商場及西門市場後續將洽相關單位釐清使用執照核發事宜，並依規定期辦理消防安檢，改善消防設施設備。

# （十七）為改善民眾居住衛生，提升河川水質，推動污水下水道系統建設計畫，惟遲未依規定開徵一般用戶下水道使用費，肇致流失中央政府補助款及營運管理產生高額短絀，又第三期實施計畫執行率偏低及客雅水資源回收中心第二期擴建工程進度推遲，影響後續納管之污水處理量能，亟待加速推動下水道建設工程，並依規定落實使用者付費機制，提升營運效能。

我國參考聯合國之永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），策定臺灣永續發展18項核心目標，其核心目標6為確保環境品質及永續管理環境資源，其中第6.3項具體目標係改善民眾居住衛生，提升河川水質；指標6.3.1公共污水下水道接管普及率2025年目標累計達44.5％。污水下水道為國家永續發展不可或缺之基礎建設，也是現代化都市重要公共設施之一，其績效指標顯示公共衛生品質與現代化程度，其效益能大幅減輕河川污染、改善飲用水質等。我國自81年起推動污水下水道建設計畫，已歷時逾30載，市政府為強化民眾居住衛生，提升河川水質，賡續推動「新竹市污水下水道系統第三期實施計畫」，主要辦理第二期實施計畫內容未完成部分及增加管線工程周邊區域之用戶接管工程，計畫期程為105至112年，計畫經費39億650萬餘元，預計增加接管3萬5,385戶，並完成水資源回收中心第二期擴建，每日污水處理量3萬立方公尺（Cubic Meter per Day, CMD）工程規劃設計。經查執行情形，核有下列事項：

圖14　新竹市污水下水道系統收入及支出比較

資料來源：整理自新竹市公務統計資訊系統網站資料。

| 1.已完成制定下水道使用費徵收自治條例，卻遲未依規定開徵一般用戶下水道使用費，以致中央政府最高補助比率降低5％及每年流失至少5,000萬元使用費收入，營運管理產生高額短絀，有待檢討開徵下水道使用費，以落實使用者付費原則，充實污水下水道系統營運財源，減輕財政負擔：我國下水道建設已推動逾30載，據市政府編製新竹市污水下水道系統執行概況年報，截至112年底止，公共污水下水道用戶接管普及率21.45％，已接管用戶累計3萬8,397戶，除已公告20家事業用戶並徵收下水道使用費外，其餘3萬8,377家用戶遲未開徵，核與下水道法第26條規定用戶使用下水道，應繳納使用費之規範未符。經依經濟部水利署（下稱水利署）自來水生活用水量統計，112年新竹市民平均每人每日生活用水量318公升，及新竹市人口等資料估算，112年度流失該項使用費達5,102萬餘元。次依市政府編製新竹市污水下水道系統營運管理費用及收入年報，統計污水下水道系統之營運管理費用由108年5,613萬元逐年增加至112年8,031萬餘元，近5年度（108至112年度）營運管理費用支出共3億3,194萬餘元，因未依法落實開徵一般用戶下水道使用費，收入僅開徵事業用戶使用費2,973萬餘元，短絀3億220萬餘元（圖14 、表19），須由市政府另編列預算支應，顯未落實使用者付費原則， 表19 新竹市污水下水道系統營運管理費用及使用費收入統計 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位:新臺幣千元 |  |  |  |  |  |
| 年 度 | 使用費收入(A) | 污水下水道系統營運管理費用 |  |  | 賸餘(短絀) (A-B) |
|  |  | 合 計 (B=C+D) | 污水處理廠 營運管理費用(C) | 管線修繕及 維護費用 (D) |  |
| 合計 | 29,738 | 331,947 | 301,320 | 30,627 | - 302,209 |
| 108 | 3,613 | 56,130 | 56,130 | － | - 52,517 |
| 109 | 3,839 | 61,575 | 55,607 | 5,968 | - 57,736 |
| 110 | 3,783 | 66,829 | 56,004 | 10,825 | - 63,046 |
| 111 | 8,866 | 67,102 | 58,382 | 8,720 | - 58,236 |
| 112 | 9,637 | 80,311 | 75,197 | 5,114 | - 70,674 |
| 資料來源：整理自新竹市公務統計資訊系統網站資料。 |  |  |  |  |  |

以致尚無穩定財源支應污水下水道系統運轉及設備更新維護費用，另需逐年編列預算支應，不僅加重市政府財政負擔，並有排擠其他建設計畫經費之虞。又市政府推動污水下水道建設經費主要來自內政部營建署（112年9月20日改制為內政部國土管理署，下稱國土署）補助款，最高補助比率約92％，該署為將建設責任逐步回歸於縣市政府，並擴大整體建設效益，自110年起之污水下水道第六期建設計畫（110至115年度）明定，若縣市政府未全面收取下水道使用費，則本期計畫最高補助比率降低5％，即提高地方政府配合款5％，因此除臺北市、新北市、高雄市等3直轄市外，南投縣、連江縣及新竹縣等3縣已分別於111年1月、12月及113年1月起全面開徵（一般及事業用戶）污水下水道使用費。鑑於臺北市等6市縣已陸續徵收下水道使用費，有待積極研議開徵一般用戶下水道使用費，並汲取其他市縣經驗完備開徵之前置作業，以落實使用者付費原則，充實污水下水道系統營運財源，減輕市政府財政負擔，經函請研謀改善。據復：遵循落實使用者付費原則，後續將汲取其他市縣經驗，完備相關徵收使用費之程序，充實污水下水道系統營運財源，減輕財政負擔。

## 2.客雅水資源回收中心第二期擴建工程基本設計，因政策變更須辦理中途結算，推遲工程發包作業，影響後續納管之污水處理量能，有待檢討加速推動，以提升污水處理量能：客雅水資源回收中心第一期工程已於97年底完工，隔年7月開始運轉，該工程設計進廠水量30,000CMD，109年平均進流量約25,864CMD（截流水量約3,000CMD），已達擴建門檻，經市政府辦理處理量30,000CMD第二期擴建工程之規劃設計，並於110年5月檢送新竹市客雅水資源回收中心二期擴建工程（含一期功能提升改善）基本設計報告（修正版），請國土署審核，嗣為配合該署審核意見及新竹地區放流水回收再利用計畫，達成再生水供水目標，乃於新竹市污水下水道系統第三期修正實施計畫，將水資源回收中心第二期工程擴增處理量為40,000CMD，累計處理量為70,000CMD，因國土署尚未核定該計畫，該第二期擴建工程基本設計已暫停，須辦理中途結算作業。惟查截至112年底止，該系統用戶接管累計3萬8,397戶，已超過辦理客雅水資源回收中心第二期擴建工程預定辦理擴廠工程之累計接管戶數3萬1,750戶，且日均污水處理量28,028CMD，與第一期工程設計處理量30,000CMD相較，餘裕量僅有1,972CMD（6.57％），營運量能顯有不足風險，又迄尚未完成基本設計，推遲擴建工程發包施工及啟用時程，勢必影響污水處理量，又該第二期擴建工程經費主要由國土署補助，亟待加強與該署協調加速推動，以提升污水處理量能，經函請研謀改善。據復：因配合新竹科學園區寶山二期再生水需求，客雅水資源回收中心擴建部分已納入國土署「新竹地區放流水回收再利用可行性評估及後續作業」委託專業服務案賡續辦理，該府並於113 年6 月函請國土署協助加速辦理客雅水資源回收中心第二期擴建期程，以利提升新竹市污水處理量能。

## 3.辦理新竹市污水下水道系統第三期實施計畫，執行期程已屆滿，惟計畫經費及用戶接管戶數執行率分別為38.94％及51.55％，顯有偏低，有待檢討改善，加強管控執行進度：新竹市污水下水道系統第三期實施計畫，辦理期程105至112年，計畫經費39億650萬餘元，預計增加用戶接管3萬5,385戶，累計普及率達34.67％。截至112年底止，已屆計畫執行期程，惟計畫經費實際執行數15億2,131萬餘元，占計畫總經費38.94％；實際接管1萬8,240戶，占預計接管戶數51.55％，顯有偏低，主要係施工地點以新竹市中心區為主，由於道路狹窄、地下管線眾多、管遷不易，且施工時造成交通干擾，多個工程標案同時施工市民難以接受等情形，影響污水下水道建設推動進度所致，又待執行金額23億8,518萬餘元，其中亟待辦理之南大區分支管網及用戶接管工程、東大區分支管網及用戶接管補做工程及關東區次幹管工程（光復路）等6件分標工程，總工程費約1億9,583萬餘元，發包執行不如預期，雖已於112年8月函送國土署辦理修正實施計畫，惟仍配合該署審核意見報核中，預計展延計畫期限至114年，調整用戶接管數為3萬1,473戶，累計用戶普及率為30.49％，有待加強管控執行進度，加速辦理各分標工程之發包作業，經函請研謀改善。據復：主要係推動相關工程時，考量接管區域分布及交通衝擊等，進而調整工程發包期程所致，後續將積極推動污水下水道建設計畫，以利提升執行率。

# （十八）因應電動汽車快速增加趨勢，推動設置電動車充電設施，惟轄內公共停車場設置充電設備未盡適足，及鼓勵社區增設推廣輔導仍有不足，有待研謀改善，以建構運具電動化友善環境，俾落實臺灣2050淨零碳排發展願景。

依交通部公路總局（112年9月15日改制為交通部公路局，下稱公路局）機動車輛統計，新竹市轄純電動車（小客車）掛牌數，自109年底269輛逐年增至112年底1,804輛，增幅達

圖15  新竹市掛牌電動汽車概況

註：1.以109年底為基期，計算各年底較109年底增加情形。

2.資料來源：整理自交通部公路局統計查詢網站資料。

年底

570.63％（圖15），成長趨勢明顯，民眾對於電動車充電需求日益增加。市政府為落實臺灣2050淨零碳排發展願景，於112年7月獲公路局核定辦理公共充電樁補助計畫，計畫總經費9,146萬餘元（包含中央政府補助款7,043萬餘元及市政府自籌款2,102萬餘元），規劃於112至113年度在市轄公有停車場設置共266槍電動汽車充電樁。經查規劃設置電動汽車充電專用停車位及其充電設施（下稱充電車位）等綠能運輸基礎建設情形，核有：1.截至112年底止，新竹市公有路外停車場共36處，汽車停車位計7,206格，依交通部發布實施電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法規定，公有路外停車場設置電動車位應達停車位總數2％以上，則應設置至少145格充電車位，執行結果，僅赤土崎停車場等12處路外停車場設置共27格，設置率0.37％；市轄3處民營停車場劃設共3,485格停車位，僅設置9格，設置率0.26％，部分停車場業者設置比率未符規定，轄內公共停車場設置充電車位及其充電設備未盡適足，有待積極布建；2.政府推動2030公務車全面電動化，惟市政府各機關公務汽車計116輛，迄未購置或租賃電動汽車，各機關電動汽車占比為零；3.民眾購置電動汽車數量快速成長，社區申裝電動車充電設備將為未來趨勢，惟相關申裝輔導推廣仍有不足，有待輔導及協助社區設置管理；4.推動公有停車場設置充電車位，惟尚未訂定充電車位使用規定或使用時間限制、充電收費基準與收費方式等規範，有待檢討研訂；5.市轄公有及民間停車場經營業者尚未依據交通部訂定之資料標準格式，將充電設施資訊傳送或介接至交通部指定資訊平臺，未利資訊共享，且現行充電設施公開資訊亦未臻完整，不利民眾查詢利用等情事，經函請檢討改善。據復：1.將依補助計畫期程於113年底完成設置266槍充電樁，屆時公有停車場充電樁設置率可達2％，並加強宣導民營停車場業者設置；2.於113年度編列預算購置3輛節能油電混合汽車，另研議評估老舊屆齡車輛汰換為電動車之可行性及經費需求，妥為籌劃列入年度預算；3.已於112年5月公告「新竹市既有公寓大廈增設電動車充電設備指引」，提供市轄社區參考納入規約，並於113年度預算編列100萬元獎補助費補助社區設置電動車充電設備；4.將配合公有停車場自建電動汽車充電樁啟用，公告實施相關充電收費基準與收費方式；5.督促公有停車場委外廠商及民間業者依規定辦理，並定期整合新竹市停車場充電樁資訊公開於交通處網站及新竹市好停車APP，供民眾參考。

# （十九）為培育學生應用英文能力，持續推動雙語教育，惟部分學校仍未通過雙語標章認證，且尚有領域課程缺乏雙語教學教材，有待營造優良雙語學習環境，並優化師資培訓及獎勵措施，以促進達成2030雙語國家目標。

圖16  「Yes, I Can!」新竹市自編雙語數學手冊

資料來源：新竹市政府提供資料。

教育部為達成2030雙語國家目標，推動「前瞻基礎教育部補助2030雙語政策－建置雙語化國家計畫」，市政府亦配合訂定「新竹市國民小學109-112學年度推動雙語教育計畫」，由國小3年級開始逐年推動雙語教育，於110年至112年9月底止，教育部已核定補助市政府3,897萬餘元，連同該府自籌款及相關自辦計畫之預算數1,148萬餘元，合計5,045萬餘元。經查辦理情形，核有：1.市立國民中小學共46校推動雙語教育辦理情形，截至112年9月底止，尚未通過雙語標章認證者計有16校，約34.78％，有待鼓勵各校申請認證並賡續取得更進階之雙語標章認證，以普及雙語教學環境；2.該府委託國立清華大學協助編撰國小3年級「Yes, I Can!」新竹市自編雙語數學手冊(圖16)，透過網路公開分享予國小雙語數學教師參考運用，以減輕教師備課壓力，惟於國小3至6年級自然及社會領域、4至6年級數學領域，尚乏參考之雙語教學教材，須由各校本土教師利用課餘時間逐步建立；3.市政府為激勵教師雙語教學熱枕，雖已給予參與課程老師公假或競賽獎狀、獎金鼓勵，惟相關獎勵措施仍少於教育部國民及學前教育署「國民中小學部分領域課程雙語教學實施計畫」所定補助項目，如：教學材料費、教師減時授課或代課鐘點費等，允宜參照中央政府補助計畫之教師專業支持費用項目，研謀更具誘因及實質性之獎勵措施等情事，經函請研謀改善。據復：1.將調整擬定更完善之雙語標章認證標準，並持續宣導推廣，鼓勵學校持續申請；2.舉辦工作坊，引導教師善用資源降低備課負擔，並逐年匯集多元雙語教案教材，強化英語資源中心共享教學資源；3.將參考其他縣市雙語教育獎勵計畫，透過雙語教師減課等措施，以鼓勵各校爭取申辦教育部雙語教學實施計畫。

# （二十）辦理學生學習扶助計畫，協助建立基本學習能力，並因應數位學習趨勢，推動中小學數位學習精進方案，惟部分學校未落實運用科技輔助課後學習扶助，基本學習能力篩選測驗未通過比率與全國平均相較逐年提高，有待研謀改善，以提升學生基本學力及數位科技應用能力。

教育部為提升學生學習效能，縮減學力落差，落實教育機會均等，訂定「教育部國民及學前教育署補助辦理國民小學及國民中學學生學習扶助作業要點」，篩選國語文、數學、英語文3個科目（領域）學習低成就學生，及早即時提供學習扶助。又為因應資訊科技發展趨勢，培養學生運用科技進行自主學習之能力，近年來陸續推動中小學科技輔助自主學習、校園數位學習精進服務等計畫。市政府規劃新竹市轄國民中小學學生學習扶助推動事宜，經教育部國民及學前教育署（下稱國教署）核定新竹市111學年度國民中小學學生學習扶助計畫總經費1,602萬餘元（含地方自籌款48萬餘元)；又配合中央政策，推動中小學數位學習精進方案，111年度及112年度經費預算數分別為2億1,006萬餘元（含地方自籌款3,574萬餘元）及2,751萬元。經查學生學習扶助計畫及中小學數位學習精進方案辦理情形，核有下列事項：

1.多數參加學習扶助教學學生成績有進步，惟篩選測驗未通過比率與全國平均相較逐年提高，部分學校應參加學習扶助學生之受輔率偏低，間有部分學校未開設學習扶助課程，有待研謀改善，以提升學生基本學力：依國教署補助辦理國民小學及國民中學學生學習扶助作業注意事項之規定，各直轄市、縣（市）政府應就提升學生學力，整體規劃學習扶助推動事宜，並檢視前一學年度辦理成效及預期目標，據以擬定當學年度推動重點；學校並應於每學年第2學期末辦理國語文、數學及英語文篩選測驗，以當學年度學習扶助基本學習內容為測驗範圍，透過篩選測驗找出有學習需求之學生。經查辦理情形，核有：（1）新竹市各國民中小學近3學年度（109至111學年度）國語文、數學及英語文3科目篩選測驗未通過比率高於全國平均之學校，計有18

圖17 各科目篩選測驗未通過比率高於全國平均之年級數

年級數

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

校至31校、年級數介於51個至99個之間（圖17），且有逐年升高趨勢；又其中111學年度各校未通過比率高於全國平均超逾10個百分點者，計有11校、15個年級，學生整體基本學力尚有改善空間，亟待研謀提升策略；（2）多數參加學習扶助教學的學生成績已有進步，惟近3學年度各科目篩選測驗未通過人數之受輔率僅介於25.96％至43.06％之間；又查已達開班標準惟未開設學習扶助課程，且追蹤成長測驗結果，3個科目進步率未超逾6成者，計有21至34個年級、學生數378人至716人（表20），有待協助未開班學校提供學生適足之輔助學習資源；（3）111學年度學生參加學習扶助課程進步率未達6成者計有29校、46個年級，間有部分學校同一科目連續2學年度整體進步率均未逾6成，或部分學校2科目整體進步率未逾6成等情事，有待針對受輔學生學習力低落癥結研析改善；（4）列管112學年度國中及國小學習扶助課程之教學人員計有435人，其中包括社會人士及大學生60人，惟未列管結業證書等字號計有52人，又部分學校參與學習扶助方案教師，尚無研習時數資料，顯示未能確實掌握各校學習扶助師資等情

表20　新竹市國民中小學學習扶助進步率未逾6成且學校未開課概況

| 單位：個、人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學年度 | 合 計 |  | 國 語 文 |  | 數 學 |  | 英 語 文 |  |
|  | 未開課年級數 | 未開課年級 應受輔學生數 | 未開課年級數 | 未開課年級 應受輔學生數 | 未開課年級數 | 未開課年級 應受輔學生數 | 未開課年級數 | 未開課年級 應受輔學生數 |
| 109 | 30 | 716 | 13 | 275 | 10 | 372 | 7 | 69 |
| 110 | 34 | 655 | 11 | 162 | 6 | 162 | 17 | 331 |
| 111 | 21 | 378 | 8 | 149 | 6 | 103 | 7 | 126 |
| 註：1.本表係統計各校各年級篩選測驗未通過人數達可開班人數6人，惟未開班情形。 2.資料來源：整理自新竹市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

事，經函請研謀改善。據復：（1）將研擬提升學力策略，提供到校諮詢及入班輔導服務，並持續追蹤各校改善情形；（2）透過到校諮詢以了解學校實際面臨問題，並鼓勵各校協助開班，以增加受輔率；（3）積極推動教學輔導計畫及培養教師教學專業知能，依各校學生測驗結果入班輔導等方式，提高學生學習成效；（4）向各校加強宣導留存授課教師研習證明，每學年盤點及回報校內教師取得研習時數情況，後續研擬授課教師師資驗證系統。

圖18  科技輔助自主學習計畫對於110年縣市學力檢測影響

資料來源：摘自教育部推動中小學數位學習精進方案說明會簡報。

科目別

2.推動中小學數位學習精進方案，改善學校網路及充足學習載具等硬體設備，惟部分學校未落實運用科技輔助課後學習扶助，及參與由學生攜帶載具到校或回家學習計畫之校數偏低，有待研謀改善，以提升學生數位科技應用能力：行政院於110年12月核定教育部「推動中小學數位學習精進方案」，預計完成公立高級中等以下學校學習用行動載具（下稱學習載具），支援偏遠地區學校學生1人1臺、非偏遠地區學校依學校班級數6分之1配發、補助教學軟體及鼓勵BYOD（Bring Your Own Device，由學生自帶載具到校學習）、THSD（Take Home Student Device，由學生攜帶載具回家學習）與學習課後扶助等教學應用，據計畫內容說明，學生使用線上教學輔助平臺相較於未使用者，在國語、數學及英語文領域通過基本學習內容之成長測驗通過率，增加約19.9％至26.4％，學習成效大為提升，數位學習之自主學習能力表現高於未參與者，顯示此學習模式有顯著成效（圖18）。市政府成立數位學習推動辦公室，推動中小學數位學習精進方案，核有：（1）應用學習載具及數位學習平臺協助教學，惟查市立國民中小學112年度學習載具開機率低於8成者，計有華德福實驗中學（中小學）及南隘國小2校；各校辦理學習扶助之總開班數計422班，其中融入數位教學之學習扶助班級計237班，占56.16％，雖達預計目標，惟融入數位教學之課後學習扶助班級數未及5成者，計有13校（表21），其中建功國小等5校僅介於12.50％至16.67％，未達2成，顯示部分學校學習載具開機率及運用於學習落後學生課後扶助課程比率偏低，亟待輔導各校積極

| 表21 運用數位科技輔助學習落後學生 課後扶助班級數未及5成之學校 單位：班、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 學校名稱 | 學習扶助 總開班數(A) | 融入數位教學之 學習扶助班級 |  |
|  |  |  | 班級數(B) | 比 率 (B/A×100) |
| 1 | 建功國小 | 8 | 1 | 12.50 |
| 2 | 舊社國小 | 15 | 2 | 13.33 |
| 3 | 建功高中(含國中) | 14 | 2 | 14.29 |
| 4 | 育賢國中 | 18 | 3 | 16.67 |
| 5 | 竹光國中 | 18 | 3 | 16.67 |
| 6 | 西門國小 | 9 | 2 | 22.22 |
| 7 | 光武國中 | 8 | 2 | 25.00 |
| 8 | 大庄國小 | 8 | 2 | 25.00 |
| 9 | 虎林國小 | 10 | 3 | 30.00 |
| 10 | 民富國小 | 13 | 4 | 30.77 |
| 11 | 南華國中 | 7 | 3 | 42.86 |
| 12 | 香山國小 | 11 | 5 | 45.45 |
| 13 | 陽光國小 | 15 | 7 | 46.67 |
| 資料來源：整理自新竹市政府提供資料。 |  |  |  |  |

運用；（2）市立國民中小學計有46校，惟均未參與BYOD計畫，另參與THSD計畫者，亦僅關埔國小1校，占國民中小學校數之2.17％，參與BYOD及THSD計畫實施校數偏低，又關埔國小學區所在之關新、龍山及埔頂等3里，為家庭所得相對富裕地區，僅該校獲補助，資源分配未盡合宜，不利科技輔助自主學習之普及實施，亦與縮減教育落差以達公平教育之政策目標未盡相符，亟待輔導資源較匱乏學校積極參與；（3）辦理數位素養增能研習、數位教學指引培力參與人數、學生使用數位學習平臺學習成效、高中職學習成效評估等，核有預計目標或效益未達成等情事，經函請研謀改善。據復：（1）將每週控管及指派專人持續關懷使用率較低之學校，協助檢視設備狀況，提供技術諮詢及輔導；於相關會議中提醒並鼓勵學校，加強運用數位學習平臺協助學習落後學生，以提升學生學習成效；（2）將增加辦理說明會鼓勵學校參與，優先輔導數位資源較匱乏學校，支援經濟弱勢、多子家庭學生使用學習載具，並督導各校加強對家長及學生之宣導推廣，以縮減教育落差；（3）增加數位素養增能研習及數位教學指引培力工作坊場次，與每週列管學習成效提升人數之比率，提醒落後學校注意，並持續督促市立高中達成相關指標。

# （二十一）推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作，並發展國中技藝教育，培養國中學生生涯發展能力，惟部分學校未依規定辦理中輟生通報，或勸告書作業時間過長，不利學生儘早復學，又技藝課程開設情形未盡切合學生需求，有待研謀改善，以促使學生穩定就學及提供學生多元職群課程選擇。

市政府為推動國民教育階段中途輟學學生（下稱中輟生）輔導及復學工作，辦理強迫入學、中輟生預防追蹤與復學輔導及多元教育輔導措施等事宜，111學年度相關業務經費共268萬餘元（含地方自籌款53萬餘元）。又為培養國中學生生涯發展之基本能力，並藉由職群之實務學習，加深國三學生對未來生涯之試探，111學年度經教育部國民及學前教育署核定國中技藝教育課程、競賽及成果展發表活動計畫經費851萬餘元。經查市政府執行中輟生輔導及復學工作，與技藝教育辦理情形，核有下列事項：

圖19　111學年度新竹市國民中學中輟生輟學原因

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

圖20　111學年度新竹市國民小學中輟學生輟學原因

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

1.部分學校未依規定辦理中輟生通報，或強迫入學勸告書作業時間過長，不利學生儘早復學，間有中輟生再輟率上升情事，有待研謀改善，以促使學生穩定就學：依據新竹市國民中小學中途輟學學生通報流程相關規定，學生第4天未到校即上網通報；及新竹市執行強迫入學處理參考流程相關規定，學生於10日內未復學，學校經輔導無效後函報區公所強迫入學委員會予以書面警告。經查執行情形，核有：（1）學校逾期辦理中輟生通報者計7校、10人次，另部分學校未依規定通報學生中輟及長期缺課者各計7人及20人，亟待檢討督導各校落實通報作業，以避免延遲或疏漏通報；（2）各行政區執行強迫入學事項，開立勸告書作業時間介於2至29個工作天，差距甚大且無統一規範，其中部分案件作業時間過長，間有中輟生復學後方開立勸告書者4筆，或勸告書開立10天後學生仍未復學，惟區公所未開立警告書者2筆，不利中輟生儘早復學，有待強化相關行政作業；（3）新竹市國民中小學中輟生再輟率由110學年度之48.21％，提升至111學年度之50.00％，近半數中輟生於復學後再次輟學，惟部分學校有中輟生卻未規劃辦理中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程者計7校，或漏未將部分中輟生納入課程參加名冊者計2校，亟待落實盤點應納入高關懷課程之中輟生，並鼓勵學校開辦相關課程，以輔導學生穩定就學；（4）據統計分析111學年度國民中小學中輟生輟學原因，分別以學生生活作息不正常等個人因素，及父(母)或監護人離婚或分居等家庭因素為主因（圖19、圖20），亟待協助強化家庭或親職教育，以降低學生發生輟學之不良因子等情事，經函請研謀改善。據復：（1）於中輟生輔導聯繫會議、強迫入學委員會等會議，向學校重申有關中輟生通報時限，並督促依法規辦理；（2）向各區公所重申注意依法規開立勸告書、警告書及辦理裁罰；（3）已函請各校檢視校園輔導量能及校內中輟生情形，提供相關課程，以達中輟預防之目的；（4）召開中輟生輔導聯繫會議，邀集學校、區公所、家庭教育中心、警政、社政、民政等單位共同協助中輟學生早日復學。

表22　各校參與技藝競賽情形

單位：校、人

| 序號 | 職群別（主題項目） | 學校數 | 學生 人數 | 序號 | 職 群 別（主題項目） | 學校數 | 學生 人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐旅職群（中餐組） | 12 | 51 | 9 | 設計職群（基礎描繪組） | 7 | 45 |
| 2 | 餐旅職群（烘焙組） | 11 | 53 | 10 | 電機與電子職群（工業電子組） | 7 | 40 |
| 3 | 餐旅職群（西餐組） | 8 | 29 | 11 | 電機與電子職群（工業配線組） | 5 | 31 |
| 4 | 家政職群（美容組） | 6 | 23 | 12 | 電機與電子職群（資訊應用組） | 2 | 13 |
| 5 | 家政職群（美髮組） | 6 | 15 | 13 | 機械職群 | 3 | 15 |
| 6 | 家政職群（幼保組） | 3 | 7 | 14 | 化工職群（基礎操作組） | 1 | 4 |
| 7 | 動力機械職群 | 4 | 12 | 15 | 化工職群（玻璃工藝組） | 1 | 24 |
| 8 | 商業與管理職群 | 5 | 26 | 16 | 醫護職群 | 4 | 23 |

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

圖21  111學年度國民中學技藝教育開設職群情形

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

2.技藝課程開設情形未盡切合學生需求，又部分技藝競賽主題項目參加學校及學生偏少，有待研謀改善，以提供學生多元職群課程選擇及達競賽交流目的：市政府開設新竹市國中技藝教育課程共71班，並舉辦技藝競賽，計有15校、411位學生參與。經查辦理情形，核有：（1）開設各種職群之技藝教育課程共71班，其中以餐旅職群計17班為最多，電機與電子職群計14班次之，而動力機械、機械及化工僅分別開設4班、3班及2班，差距甚大（圖21），部分學校反映因學校規模及學生數較少，雖學生對於特定職群具參與意願，惟選修人數未達最低開班人數門檻，致無法契合學生興趣及需求開辦技藝課程等，有待推動跨校併班合作，以提供各校學生多元職群課程選擇；（2）技藝競賽各職群與主題項目之參加學校及人數多寡不一，其中餐旅職群之中餐組有12校、51人參與競技為最多，烘培組有11校、53人參與次之，而機械職群、家政職群之幼保組及電機與電子職群之資訊應用組，參與學校及人數分別為3校（15人）、3校（7人）及2校（13人），甚有化工職群之基礎操作組及玻璃工藝組僅1校學生參加（表22），形成同校學生競技情形，不利達成競賽交流目的等情事，經函請研謀改善。據復：（1）積極協助各國中與高職學校媒合開設各類職群技藝課程，並賡續宣導各國中透過跨校併班合作，開設更多元技藝課程，以供學生選習；（2）賡續推動與鄰近縣市高職學校媒合辦理新竹市未開設之技藝課程，及規劃與鄰近縣市技藝課程修習學生相互觀摩及交流，以提升學生技能水準。

# （二十二）部分機關學校設置自動體外心臟電擊去顫器（AED），有助提升緊急事故急救時效，惟多數市民活動中心仍未設置，或距其他AED場所救援範圍較遠，肇生緊急救援效能潛存風險；又部分設置AED場所未登載於公共場所AED急救資訊網，或管理維護作業未盡落實，或未完成安心場所認證，有待研謀改善，以提升緊急救護能量，保障民眾生命安全。

據衛生福利部109至111年度國人十大死因統計，心臟疾病皆高居前三名。按心臟疾病多以突發性心跳停止之形式發生，若於事發現場進行儘早求救、施予心肺復甦術、電擊去顫三環節等措施，將可提升病患存活機率。該部鑑於先進國家推動在公共場所設置自動體外心臟電擊去顫器（Automated External Defibrillator, AED），證實能有效提高突發性心臟停止病患之急救成功率，為推廣公共場所設置AED等必要緊急救護設備，於112年5月10日修正公告「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」，包含交通要衝、長距離交通工具、觀光旅遊區、學校、大型集會場所等10大類，由各場所目的事業主管機關督導辦理，又考量緊急狀況下，民眾第一時間多向警方求助，並新增警察局、分局、派出所等區域強化AED之布建。另據衛生福利部公共場所AED急救資訊網站所列資訊，因突發性心律不整而導致心跳停止之個案如能在1分鐘內實施電擊，急救成功率可高達90％，每延遲1分鐘，成功率將遞減7％至10％。經查市政府暨所屬機關學校AED設置管理情形，核有下列事項：

1.多數市民活動中心未設置AED救援設備，且未座落於既有AED救援覆蓋範圍內，救護量能尚有不足：市民活動中心雖非屬衛生福利部規定應設置AED之場所，惟市民活動中心用途多元，除作為里民集會場地、社區照顧關懷據點外，亦常辦理舞蹈班、瑜珈等運動相關課程，且申請使用者多為中、高齡長者，於市民活動中心增設AED，可於意外事故發生時爭取黃金時效提供緊急救護，降低病患到院前之死亡風險，惟東區、香山區公所經管之市民活動中心分別僅有綠水、頂埔及東香市民活動中心設置AED，各占東區（25座）及香山區（22座）市民活動中心之比率約4％及9.09％，救護量能尚有不足，恐難於意外發生時第一時間提供緊急救護，AED之設置數量容有提升空間；復按市政府112年7月更新資料開放平臺公開之新竹市AED設置地點資

圖22　新竹市東區轄區AED救援涵蓋範圍

資料來源：整理自新竹市政府資料開放平臺及東區區公所提供資料。

料列載，新竹市東區、香山區分別計有陽明交通大學光復校區、大湖國民小學等處公私場所設置AED各167臺及38臺，經參據Google map計算成人步行10分鐘之距離約為700公尺，並以AED設置位置周圍350公尺為半徑設定其救援覆蓋範圍，運用QGIS套疊東區及香山區市民活動中心位置與AED救援覆蓋範圍圖資結果，發現東區轄內水源、千甲、九甲埔及新莊等4座市民活動中心（圖22），及香山區轄內港南、富山、虎山、浸水、大庄、頂福、美山、

圖23　新竹市香山區轄區AED救援涵蓋範圍

資料來源：整理自新竹市政府資料開放平臺及香山區公所提供資料。

朝山、海湖、海山、鹽水、南港及中隘等13座市民活動中心，並未座落於既有AED救援覆蓋範圍內（圖23），倘民眾遭遇突發性心臟疾病，囿於AED取得距離較遠，難能於黃金救援時間內使用AED實施急救，經函請研謀改善。據復：東區區公所所轄水源、千甲及九甲埔市民活動中心等處，將洽商辦理租賃設置AED，至新莊市民活動中心因位於2樓且借用率偏低，將於救援覆蓋範圍另覓合適地點評估設置，以提升第一時間之緊急救護；香山區公所所轄港南等13座市民活動中心，未座落於其他既有AED設置場所之救援覆蓋範圍內，將提報編列於114年預算競爭性需求，以營造安全使用環境。

## 2.部分已設置AED之場所，未登載於公共場所AED急救資訊網，亦未於資料開放平臺中揭露，不利民眾查詢運用：東區區公所辦公廳舍一樓中廊及所轄綠水市民活動中心、香山區公所辦公廳舍民眾洽公區及所轄頂埔、東香市民活動中心等公共場所，與東區關埔國民小學及華德福實驗學校（國中及國小）等學校已設置AED，惟於113年2月中旬查詢衛生福利部建置之公共場所AED急救資訊網及資料開放平臺相關設置資訊，均未依公共場所必要緊急救護設備管理辦法登載於急救資訊網，亦未於市政府資料開放平臺中揭露，有待更新資料，俾利民眾查詢運用等情事，經函請檢討改善。據復：將儘速辦理或已申請登錄急救資訊網，可定期自動匯入市政府資料開放平臺，俾利民眾查詢運用。

## 3.警察局配合中央主管機關修法設置AED，以因應緊急救護需求，惟管理維護作業未盡落實，及設置AED處所皆未完成安心場所認證情事，有待檢討改善：警察局為因應緊急救護需求，經依衛生福利部規定設置AED處所計17處。經查AED設置及管理情形，核有：（1）未依規定於AED設置後7日內至指定資料庫登錄資料者計有14臺，間有AED設置日與資料登錄日時隔173日至662日之間，不利民眾即時查詢使用；（2）依規定上傳電池、耗材之有效日期及功能等檢查紀錄者僅該局所屬青草湖派出所，其餘16處則均未依規定上傳，又北門派出所之AED電極貼片及電池使用期限逾期，保養維護未盡落實；（3）部分單位將AED設置於水源旁，有安全疑慮，或未張貼AED設置位置平面圖，或未於重要入口及AED放置處設置明顯指示標示，或標示與規定格式不符，不利緊急時迅速取得設備；（4）列管之AED管理員與資料庫登錄名單不符者計有8處，或AED管理員尚未完成相關訓練者計有6處，或已完成訓練惟未於資料庫登錄者1處，另截至113年2月底止，該局及所屬單位設置AED之17處處所，皆未完成安心場所認證等情事，經函請研謀改善。據復：（1）已完成AED設置資料上傳至指定資料庫，以利後續管理；（2）已檢查AED電池、耗材之有效日期及功能，以維持機器正常運作，並製作檢查紀錄，妥善保存並定期登錄於資料庫；（3）已將AED設置位置改為非水源旁，並於重要入口設有明顯AED平面圖標示其設置位置；（4）業督導AED管理員完成訓練課程並落實登錄資訊，另該局局本部已於113年4月取得AED安心場所認證，並擬定AED輔導與管制計畫，協助其餘16處派出所、直屬隊完成安心場所認證。

# （二十三）為推動公共藝術，營造美學環境，依法成立公共藝術審議會，責由文化局專人控管公共藝術案件，惟事涉跨域協力整合，相關單位執行公共藝術業務尚有精進空間；又專戶成立5年餘未妥為規劃統籌運用，以發揮應有財務效能，各單位公共藝術財產列帳方式亦有分歧，有待妥為研謀改善，以收管理綜效。

政府為扶植文化藝術事業，促進國家文化建設，提升國民文化水準，制定「文化藝術獎助條例」（下稱文藝獎助條例），自81年7月公布施行，嗣為因應社會變遷及多元文化發展，落實文化基本法及配合行政院組織改造，契合文化藝術事務發展需求，於110年5月修正公布名稱為「文化藝術獎助及促進條例」（下稱文藝獎促條例）。其中案關公共藝術條文為文藝獎助條例第9條與文藝獎促條例第15條規定。市政府於97年7月依公共藝術設置辦法第10條規定成立公共藝術審議會，嗣106年6月訂定新竹市公共藝術專戶收支管理及運用要點，並按文藝獎助條例第9條第3項規定，於106年7月成立新竹市公共藝術專戶，統籌辦理文化藝術業務，截至112年底止，專戶餘額計2,692萬餘元。經查公共藝術業務執行情形，核有下列事項：

## 1.現行公共藝術案件控管方式，耗費大量行政人力且難收管理綜效，又列管案件存有距建築發照時點已歷時多年仍未依法完成公共藝術設置：市政府為推動公共藝術，營造美學環境，責由文化局專人控管公共藝術案件，分別按「尚未啟動/尚未通過審議之公共藝術潛在案件」及「在辦之公共藝術設置案件」等2類以人工製作報表列管，各有21件及8件，並輔以建築工程履歷查詢系統、政府採購系統、建築執照存根查詢系統等方式辦理；另該府建管單位（都市發展處建築管理科）亦依公共藝術設置辦法第37條第2項規定，於函復公有建築物建築執照申請人准予核發建築執照（建造、使用執照）時，同步副知文化局。惟上揭2類控管報表因循沿用，囿於人員更迭，尚難掌握相關案件之完整資訊，而副知函文亦欠缺建築工程名稱及核發建築、使用執照號碼等案關資訊，且使用上揭查詢系統亦須取得工程名稱、或建築、使用執照號碼等資訊，始可收輔助管理之效。復據上揭列管報表，尚有距建築發照時點已歷時多年，且甚有10年以上，惟仍尚未依法完成公共藝術設置情事，據悉肇因興辦機關承辦人不熟稔公共藝術設置之相關規範，致送審資料多有缺漏，往返多次所致。以上，顯示相關單位橫向聯繫作業及對興辦機關之輔助機制有待精進。鑑於建立公共跨域管理機制需要考慮合作機制、法律政策一致性、資源整合共享、信息透明度、績效評估追蹤及促進創新與學習等面向，始可提高管理效能及服務水平，而公共藝術之設置管理事涉跨域協力整合，相關單位執行案關業務尚有精進空間，有待以整個政府觀點研謀改善，參考其他市縣標竿做法，以提升行政綜效，經函請研謀改善。據復：因公共藝術案件控管涉及跨處室協力整合，為增進管理效能，將召開跨局處會議研擬合作機制，建立SOP流程，嗣後並透過委外計畫納入實務輔導委託專業服務案基本需求項目，規劃辦理公共藝術進階課程及實務工作坊，協助興辦機關承辦人熟稔公共藝術設置相關規範，及公共藝術後端平台資料建置作業流程，以提升公共藝術建置資料之完整性。

## 2.公共藝術專戶成立逾5年餘未妥為規劃統籌運用，經費餘額經年滯留專戶未發揮應有財務效能，且公共藝術財產列帳方式分歧，有待研謀改善：按文藝獎促條例第15條規定，公有建築物及重大公共工程之興辦機關（構）應辦理公共藝術，營造美學環境，其辦理經費不得少於該建築物及公共工程造價1％，應擬訂公共藝術管理維護計畫定期勘察，並逐年編列預算辦理，因特殊事由經審議會審核同意免辦理或其辦理經費未達1％者，其辦理或剩餘經費應納入各級主管機關成立之相關基金或專戶，統籌辦理文化藝術事務。文藝獎促條例施行細則第6條第2項及公共藝術設置辦法第5條亦規定，主管機關設立之基金或專戶，其經費運用至少四分之一優先統籌運用於傳統工藝美術扶植傳承、人才培育等相關事宜。惟該府自106年7月成立專戶後，僅於107至108年度、112年度分別列支新竹轉運站入口周邊公共藝術、新竹市公共藝術普查及實務輔導委託專業服務等2案經費各為163萬餘元及45萬元，專戶成立已逾6年餘，未妥為規劃統籌運用於公共藝術之辦理、管理維護及運用於傳統工藝美術扶植傳承、人才培育等相關事宜，經年滯留專戶未發揮應有財務效能。另據文化局提供截至112年底止設置公共藝術清冊列載，興辦機關為市政府及所屬機關學校設置且未拆除之公共藝術，計有21件，悉數以工程計畫別列管，而由財政處財產管理資訊系統則以財產名稱「藝術品」、「公共藝術品」等單一財產別登帳者7件，或於廠牌規格列載「藝術」、「公共藝術」者4件，合計11件，兩者差異近5成，且公共藝術財產歸列之財產帳項、廠牌規格及性質分類分歧，亦難收列帳管理綜效，於112年度尚須另耗費公帑委外辦理新竹市公共藝術普查，公共藝術之列帳管理尚待加強，經函請研謀改善。據復：將於114年度提報「工藝家行銷推廣計畫」，推動傳統工藝美術扶植傳承、人才培育等相關事宜；至於公共藝術列帳財產項目、廠牌規格及性質分類分歧，預計於113年12月底前聯合財產管理單位研謀改善。

# （二十四）為提升政府服務品質，提供整合性數位化服務及公有建物出借管道，惟整合服務平臺使用率不及2成，且未適當統整與公告場地租借資訊，又部分公有建物借用契約逾期未妥處，有待加強推廣並優化整合數位服務，制定完善租借流程，保障政府及社會大眾權益。

市政府為因應便捷數位化時代，提升機關便民服務品質與智慧化創新，建置「新竹市政府數位市民整合服務平臺（下稱整合服務平臺）」，計畫經費1,459萬餘元。經查公有財產業務整合服務及便民措施辦理情形，核有：1.整合服務平臺已匯集多項線上申辦服務與說明、月租停車登記及場地租借等數位化服務，其中場地租借提供民眾線上申請租用及線上繳費服務。依市政府資料開放平臺揭露可供租借公有場地資訊計有32個機關學校，惟僅文化局、勞工處、行政處、東區區公所、北區區公所及香山區公所等6個機關，有使用場地租借數位化服務，其餘26個單位迄未曾使用相關平臺功能，使用率僅18.75％（圖24），有待研謀提升整合服務平臺使用率，以發揮建置效益及增進民眾便利性；2.整合服務平臺於110年啟用後，間有十八尖山入口廣場等11處公園綠地，僅利用整合服務平臺揭露租借資訊，卻未開放線上申辦；體育場館、校園場

圖24　場地管理單位使用整合服務平臺情形

資料來源：整理自新竹市政府資料開放平臺。

地、新竹左岸場地與藝文場館場地等4項場地資訊，散見於市立體育場、新竹市教育網、環境保護局及文化局等網站，因網頁設計與點選路徑均不同，不利民眾即時查詢，場地資訊之公開透明度尚欠完善，有待參考部分市縣如臺北市、新北市及桃園市等標竿作法，研議規劃一站式場地借用查詢整合資訊入口網或與現有整合服務平臺結合，提供民眾即時、便利及透明之租借訊息，俾利民眾搜尋，增進民眾借用場地之便利性；3.新竹市教育網公告各級學校提供場地租借資訊計44所，惟市政府資料開放平臺揭露可供租借公有場地資訊計有32個機關學校，其中僅有23所學校，核與新竹市教育網公告資訊不符，有待檢討公開資訊品質。另依新竹市教育網公告各級學校場地租借連結之測試結果，間有無法連網或Google帳號登入後查無平臺資訊者計11所，有待定期檢視並即時更新公開資訊內容，俾確保民眾「知」與「用」之權利；4.市政府為增進公有財產運用效能及服務社會大眾，提供非營利團體可申請借用公有建物之便民措施，截至112年9月底止之公有建物借用情形，計有新竹市總工會等8個非營利團體借用，惟其中東區區公所與寺廟正德寺簽訂委託代管契約，已屆期且逾10個月仍未重新簽約，及文化局與新竹市商業會、新竹市工業會簽定新竹市中正路146號4樓及5樓部分空間之借用契約，已屆期尚未重新簽約，均待儘速依相關規定訂定新契約，以保障雙方權利義務等情事，經函請研謀改善。據復：1.已加強宣導使用場地租借數位化服務，以利整合線上場地租借申請，並將諮詢各場地管理單位E化需求，擴充線上場地租借服務量能；2.將提供統一且多種資料格式(機器可讀格式)，開放予民眾瀏覽或加值資料運用，並透過整合服務平臺提供場地租用線上申辦服務；3.已函請各校檢視確認網站內容資訊正確性及完整性；4.東區區公所與正德寺已於112年12月重新簽訂委託代管契約，另文化局於113年3月發函新竹市商業會與工業會進行借用契約簽訂事宜。

# （二十五）為改善人行環境及提升市民生活品質，辦理人本環境及殯葬設施等採購案，惟部分採購案件於底價訂定、開決標作業及履約管理過程，核有未臻周延情事，亟待檢討改善。

圖25　市政府步道工程獲內政部頒發2023馬路好行獎

資料來源：擷取自新竹市政府市政新聞照片。

市政府暨所屬機關為提升市民生活品質，打造優質步行環境及殯葬服務，於107年1月至112年4月間辦理計18件與人本環境及殯葬設施相關之採購案件，合計預算金額10億4,690萬餘元，決標金額9億1,931萬餘元，執行結果，其中新竹市中華路2段人行環境改善工程及新竹國民小學通學步道串聯改善工程等5案獲內政部國土管理署「2023馬路好行」獎項肯定（圖25）。經查相關採購案件執行情形，核有：1.主計及政風等採購監辦人員雖無須進行採購實質或技術事項之審查，惟監辦人員對於預算編列過程未檢附重要工項材料或大宗資材之訪價編列依據，未於招標文件會辦過程適時提出意見，難以防範預算浮編情形，內部控制執行情形尚待加強；2.部分工項材料預算價格偏離市場行情、政府機關決標資料或該府常用各類型工程項目之參考單價；3.部分採購案底價簽報核定過程，未檢附主要工項物料訪價結果作為佐證，直接參考建議金額或酌減方式核定底價，底價訂定未臻嚴謹覈實；4.部分案件開標過程相關紀錄未臻周延，未記錄廠商簽到情形，未有未得標廠商押標金領退紀錄，或廠商材料送審、試驗報告等採購文件未妥適保存，有待強化採購內部控制機制；5.投標廠商報價低於底價80％，未依規定先行檢討底價有無偏高情形，即逕洽請投標廠商說明報價偏低原因；6.已建置各類型工程項目參考單價資料，提供所屬機關作為編列及審核預算參考，惟高壓混凝土磚等部分常見工項建置情形未臻完整，不利於各機關參考應用，允宜擴增參考單價項目之可行性，俾提升使用效益等情事，經函請研謀改善。據復：1.為避免發生浮編預算狀況，該府將於監辦採購案件時，提醒業管單位檢附工程預算書圖編列依據，供建議底價之參考，以精進監辦機制；2.將於編列預算時請設計單位更加留意單價組成，並參考行政院公共工程委員會工程價格資料庫、政府機關決標資料；3.將注意改善簽報核定底價過程；4.爾後檢討改進，並加強採購相關紙本資料保存情形，俾利確保良好採購秩序；5.業依政府採購法規定辦理，經審核廠商說明非完全合理，已要求再繳納差額保證金，以確保工程如期履約；6.將納入研商次年度參考單價相關資料參據。

（二十六）運用地方政府歲計會計資訊管理系統推動業務資訊化，惟經費結報仍有部分應使用統一發票廠商卻開立收據，及採購訂約或受補助單位為政府採購拒絕往來廠商等情事，亟待強化內部控制機制，以維財政紀律。

行政院主計總處（下稱主計總處）為推動政府歲計會計事務資訊化及作業標準化，依相關規範統一開發共同性政府歲計會計系統，包括「地方政府歲計會計資訊管理系統」，提供地方政府辦理歲計會計相關作業；又教育部為推動E化業務資訊系統，參考主計總處之作法，亦建置「地方教育發展基金會計資訊系統」，以利提升機關行政作業效能。嗣審計部因應審計法第36條之修正及導入大數據分析之思維，陸續開發地方版歲計會計資訊審核分析系統（下稱CBA審核分析系統）、地方教育發展基金會計資訊審核分析系統（下稱AIS審核分析系統）等，並結合財政部全國營業稅籍登記資料查詢系統、經濟部商業資料及內政部國土管理署營造業登記相關資訊等外部資料庫，透過跨機關跨資料庫之大數據分析，強化審核各機關會計資訊檔案情形。經運用CBA及AIS審核分析系統查核市政府暨所屬機關學校各項經費結報情形，核有：1.市政府部分採購案廠商應使用統一發票卻開立收據，及辦理「地方產業創新研發推動計畫」（下稱地方型SBIR）之受補助廠商遭刊登於政府採購公報列入拒絕往來名單，亟待釐清補助資格妥處；2.環境保護局取具已註銷營業登記且歇業商號開立之憑證辦理核銷；3.市政府及部分學校於相近月份對同一廠商採購性質相同或相似且金額累計超過小額採購金額（15萬元），有待釐清小額採購有無分批辦理情形，或向遭刊登於政府採購公報列入拒絕往來名單之廠商辦理採購；4.付款憑單與發票日期相距逾40日甚至達百日等情事，經函請研謀改善。據復：1.已補正發票及部分為廠商代繳之行政規費收據；於地方型SBIR資格文件審查及核定補助名單時，受補助廠商尚未受停權處分，係於契約簽訂時被公告為政府採購拒絕往來戶，嗣後將強化審核程序；2.已函送國稅單位查明，並加強於聯繫會議宣導及提醒業務單位確認發票或收據之正確性；3.主要係採購需求條件不同，將注意改進避免有分批採購之虞；另向拒絕往來廠商辦理採購，業依政府採購法第50條第2項之規定辦理，嗣後落實確認廠商有無拒絕往來情事；4.主要係廠商提早開立發票、業務承辦人繁忙，已檢討避免類此情形發生。

# （二十七）賡續推動既有未登記工廠改善，納管輔導逐步合法化，惟工廠改善計畫審查核定比率偏低，及納管輔導金與營運管理金尚待妥善規劃運用，有待強化審查效率，輔導業者補正改善計畫，並依規定查處未依限提出改善計畫之工廠，及提升輔導金與管理金運用效益。

圖26　納管輔導金及營運管理金累計收入金額

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

年度

政府為解決未登記工廠問題，於108年7月修正公布工廠管理輔導法，凡在105年5月19日以前屬低污染既有未登記工廠，可提出改善計畫，經政府輔導後，取得工廠登記；105年5月20日以後新增之未登記工廠，應即停止供電、供水及拆除。市政府在「不新設」、「不污染」及「不危及公安」等3個前提下，協助轄區既有未登記工廠納入管理，並輔導改善環保、消防、排水、建築安全結構等項目後就地合法經營。截至112年底止，該府列管105年5月19日以前屬低污染之既有未登記工廠計233家，及非屬低污染未登記工廠有6家。經查未登記工廠管理輔導情形，核有：1.該府核准通過納管之未登記工廠計177家，已於112年3月19日前提送工廠改善計畫者174家，經扣除提送計畫後搬遷者2家，計有172家之工廠改善計畫，惟截至112年底止，已審查通過者僅15家（8.72％），尚未完成審查者計157家（91.28％），審查進度緩慢，致核定比率偏低，有待強化輔導業者補正改善計畫，並針對審查進度緩慢原委研謀改善，提升行政效率；2.依工廠管理輔導法第28條之1第1項規定，屬低污染之既有未登記工廠，未依規定申請納管或提出工廠改善計畫者，應依法停止供電、供水、拆除。經查轄區內部分未依規定申請納管、曾申請納管惟遭駁回、或已通過納管惟未依限提出工廠改善計畫之低污染既有未登記工廠計有29家，亟待依規定辦理查處作業；3.納管輔導金及營運管理金之運用為落實納管輔導未登記工廠政策之一環，該府自109年3月起收取納管輔導金及營運管理金，截至112年底止，累計收入金額計4,464萬餘元（圖26），惟尚無經費支用，積而不用現象明顯等情事，經函請檢討改進。據復：1.已調整簡化相關審查流程，及協請環境保護局加快案件會審速度，另增聘1名約僱人力，持續督促業者補正，並將與經濟部工商輔導中心委外輔導團隊合作，導入輔導資源，透過訪廠作業，了解工廠實際面臨問題並加以指導，以提升整體審查速度；2.考量持續仍有未登記工廠陳情及未依規定申請納管等案件尚待排查，在稽查人力有限情形下，對於未依規定申請納管者，已執行停止供水供電作業及陸續排程辦理；未依期限提出改善計畫者，部分已關廠，或將前往稽查；曾申請納管而遭駁回者，部分已合法登記、或已關廠、或未達工廠登記規模等，其餘將持續排查有無違法情事；3.將依經濟部113年3月訂定「納管工廠納管輔導金及特定工廠營運管理金運用指引」，僱用辦理未登記工廠業務所需人力，另環境保護、水利、消防、建築管理等其他有關機關如有辦理未登記工廠相關業務之經費需求，亦將依據指引協助辦理經費動支事宜。

# （二十八）為促進海岸地區永續發展，減緩新竹漁港鄰近海岸侵蝕，已推動海岸防護計畫，惟未依計畫賡續辦理監測調查作業，以落實保護及復育海岸資源，有待檢討改善。

我國參考聯合國之永續發展目標（SDGs），策定臺灣永續發展18項核心目標，其核心目標14為保育及永續利用海洋生態系，以確保生物多樣性，並防止海洋環境劣化，其中第14.5項具體目標係保護至少10％的海岸與海洋區。市政府推動海岸管理業務，辦理「新竹市二級海岸防護整合規劃及計畫委託專業服務案」及「110年新竹漁港海岸監測防護計畫」，決標金額分別為585萬元及590萬元，合計契約金額1,175萬元，並據以擬訂新竹市二級海岸防護計畫，報經內政部核定，於110年12月公告實施。該計畫防護標的為海岸侵蝕及暴潮溢淹，防護海岸線長15.1公里，分別為新竹市北區南寮里至香山區虎山里沿岸（總長約11.2公里）及香山區鹽水里至南港里沿岸（總長約3.9公里），屬於中潛勢海岸侵蝕以及暴潮溢淹之海岸災害型態，海岸侵蝕防護區面積1,305.78公頃、暴潮溢淹防護區面積503.83公頃。經查辦理情形，核有：1.為促進海岸地區之永續發展，辦理為期2年之「110年新竹漁港海岸監測防護計畫」案，原則上以每年相同時期進行一次監測，已於111年12月執行完竣驗收合格，另已公告實施新竹市二級海岸防護計畫，惟112年度未依防護計畫賡續辦理監測調查作業，有待檢討改善，以落實保護及復育海岸資源；2.為減緩新竹漁港鄰近海岸侵蝕災害，辦理港南海岸輸砂平衡管理，惟未賡續實

圖27  港南海岸段輸砂平衡改善示意

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

施鄰近岸段海域之監測調查，有待加強辦理，以利評估輸砂平衡成效及調整輸砂量體，俾能穩定灘岸（圖27）；3.辦理新竹漁港海岸監測防護計畫，取得原始觀測資料及成果，惟未依經濟部水利署規定傳送該署海岸防護基本資料庫等情事，經函請研謀改善。據復：1.該府辦理新竹市海岸地形監測調查計畫委託專業服務採購案，工作內容包含海岸地區基本資料蒐集及分析等工作，已於113年6月決標；2.已與農業部漁業署溝通協調，將向該署提報113至114年之新竹漁港海岸監測防護計畫，以評估輸砂平衡成效；3.該計畫係由農業部漁業署委託代辦，非經濟部水利署列管計畫，水利署相關系統目前尚未開放其他計畫上傳，後續該署開放相關功能，再行辦理資料上傳事宜。

# （二十九）為打造城市文化及觀光品牌，設置新竹火車站旅遊服務中心，提供觀光旅遊諮詢及導覽解說服務，惟預算編列與執行未盡妥適，委託管理契約訂定欠周，需求說明書內容未合致，有待研謀改善。

我國參考聯合國之永續發展目標（SDGs）策定臺灣永續發展18項核心目標，其核心目標8為促進包容且永續的經濟成長，提升勞動生產力，確保全民享有優質就業機會，其中第8.8項具體目標揭示，推動永續觀光發展，引導觀光產業提供綠色、在地等旅遊模式，打造臺灣永續觀光環境與提升產業價值。市政府為打造城市文化及觀光品牌，吸引國內外觀光客深度體驗新竹市，設置新竹火車站旅遊服務中心，提供觀光旅遊諮詢及導覽解說等服務，近3年度（110至112年度）皆提報新竹火車站旅遊服務中心營運管理補助計畫旅遊服務中心計畫（下稱旅遊服務中心計畫）及112年度借問站創新旅遊服務推廣提案計畫（下稱借問站計畫）等4案，獲交通部觀光局（112年9月15日改制為交通部觀光署，下稱觀光署）補助，核定計畫總經費459萬餘元，截至112年底止，實際執行數412萬餘元，執行率89.77％，其中，近3年度旅遊服務中心計畫提供國內外旅客諮詢服務計3萬279人次，及發送文宣摺頁服務計14萬7,286份。經查計畫執行情形，核有：1.撰寫計畫爭取中央補助款設置旅遊服務中心提供諮詢及導覽解說服務，惟查上揭各該年度計畫案關計畫型補助收入並未依上級政府核定金額編列預算，而相對應之歲出預算亦未編列，亦無辦理墊付款程序，係採動支第二預備金方式辦理，未能完整呈現年度預算實際規模，核與中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第18條第2項及第3項、中央及地方政府預算籌編原則第3點第3款後段、各機關單位預算執行要點第44點及第46點等規定未盡契合；2.為推動城市觀光發展，設置旅遊服務中心期提供多元優質服務，惟委託管理契約未妥為研訂，需求說明書內闡述應配置站長及服務人員之人數，前後說明互為矛盾，易生履約爭議；經統計分析近3年度標價清單履約項目與需求說明書載述及111年度實際核銷情形，核有同一項目金額差異明顯，或金額未盡合理；復經統計分析近3年度觀光文宣摺頁發放數量統計，無結存數量欄位俾與次月（年）原庫存數量互為勾稽，且有部分數量核計錯誤等情事，經函請研謀改善。據復：1.112年6月曾函詢觀光署可否暫列預算數，惟經觀光署否准，113年度案關補助款將辦理墊付程序，嗣後並當依相關規定辦理，以符法制；2.廠商履約未盡周妥、契約規定互為矛盾、各該項目預算之編列未盡合理及摺頁統計未盡核實等情事，將進行檢討改善，於嗣後訂立契約時，審慎就計畫需求，妥為研訂案關履約管理及相應之罰則。

六、111年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於111年度審核報告內列重要審核意見30項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者8項、處理中1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者21項（表23），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見8項通知研謀改善。

表23　111年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |  |
| --- | --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |  |
| （一）開源節流措施略具成效，惟自籌財源金額及占比均減少，經常性支出持續擴增，未考量自籌財源尚不足支應，仍長年編列超過中央政府一致標準之社會福利支出，且間有未設排富條款情事，有待賡續拓展增進自主財源，通盤考量福利政策，妥適配置政府有限資源，並減少不經濟支出，以利財政永續發展。 |  | 因自籌財源金額及占歲入比率減少，經常性支出持續擴增，長年編列超過一致標準之社會福利支出，改善措施未臻落實辦理，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（一）」。 |
| （二）連續4年歲計賸餘，歲出整體預算實現數達8成，惟以前年度歲入轉入數未結清數金額為近5年度最高，以前年度歲出轉入數部分案件連續數年未有效執行，亟待審慎檢討評估計畫可行性及妥善規劃前置作業，並強化計畫執行，以提升整體預算執行績效。 |  | 因當年度及以前年度歲出保留數仍高，間有保留已屆滿4年而仍未能實現情事，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（二）」。 |
| （三）擘劃安居新竹科技城及邁向風頂世界之城市願景，訂定施政績效目標及評核指標，惟間有部分目標值過低缺乏挑戰性，或未訂定量化目標值，致缺乏客觀衡量標準，部分績效指標執行進度明顯落後等情事，尚待研謀修訂適切之目標值及評核指標，以發揮管考功效及提升施政效能。 |  | 因部分績效指標涵蓋範圍未臻適足，重大公共建設執行率明顯偏低，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（六）」。 |
| （四）中央政府一般性補助款執行情形，各面向考核成績均逾80分，超出分數列居非直轄市第2名，獲額外分配增撥獎勵金，增裕市庫收入，惟間有基本設施評比成績欠佳及部分計畫預算執行率偏低情事，有待督促研謀改善。 |  | 因考核總成績連2年下降，部分項目預算執行率偏低，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（四）」。 |
| （五）致力改善公共債務管理業務，惟短期債務償還幅度低於全國平均，債務管理經中央政府考評由優等降至甲等，又積極推動各項重大公共建設，因近期營建物價及市場利率上揚，墊高公共建設興建成本，財政負擔加重，有待強化各項開源節流措施及妥謀善策，俾利財政健全永續。 |  | 因整體債務負擔仍重，債務利息遽增，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（七）」。 |
| （六）辦理大坪頂納骨塔新建工程計畫，規劃設計營造良好採光通風，惟未周延考量使用及維護管理需求，部分空間尚乏蔽雨功能，導致室內潮濕及積水，肇生影響後續營運效能之潛在風險等情事，亟待改善外迴廊上方透空設計及相關作業，俾利提升使用及維護效能。 |  | 因大坪頂納骨塔規劃設計未周延，引起媒體輿論質疑，雖經變更設計，惟改善成效不佳，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（十二）」。 |
| （七）持續納管輔導未登記工廠，惟工廠改善計畫之輔導及審查完成比率偏低，未動支已收取之納管輔導金及營運管理金，推動未登記工廠之管理，有待加速審查程序，完備獎勵民眾檢舉之機制，鼓勵全民監督及落實全面納管。 |  | 因計畫審查核定比率及納管輔導金與營運管理應運用等改善情形未臻落實，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（二十七）」。 |
| （八）為改善市民居住整體環境品質，推動建構永續發展城市，惟公共污水下水道普及率及整體污水處理率均較全國平均值低，綠地、廣場及道路等公共設施用地闢建率未達計畫7成，影響公共設施服務水準，亟待研謀改善。 |  | 因公共污水下水道普及率偏低，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（十七）3.」。 |
| 處理中 |  |  |
| 為推廣棒球體育賽事，爭取補助辦理市立棒球場原址整建，惟未妥為督導專案管理、監造及統包廠商履約情形，衍生契約規範、設計及施作成果不符，致球場排水功能不良，復未辦理驗收程序即啟用開賽，肇致開賽後輿論質疑工程品質情事，亟待研謀改善。 |  | 前經依法陳報監察院，該院尚在處理中。 |

表23　111年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）因應高齡社會推動樂齡學習，惟整體政策規劃未臻周全，資源分配及學習據點布建不均，亟待建構整體政策跨局處溝通管道，並整合終身學習資訊平臺，營造友善智慧樂齡城市。 |  |
| （二）為改善市區交通提升大眾運輸效能，爭取中央政府前瞻計畫軌道建設款項挹注建設，惟環線輕軌計畫遲未凝聚相關單位共識，可行性評估辦理逾3年未獲核定，大車站計畫綜合規劃經費需求較可行性評估結果倍增，引起輿論關注計畫效益，亟待檢討改善。 |  |
| （三）編列預算辦理政策及業務宣導廣告以強化施政成果，惟預算書表內政策宣導經費未能妥適明確表達，且部分機關有採購新聞及置入性行銷，或未明確標示廣告及揭露機關名稱等情事，尚待研酌以專項科目編列預算之可行性，並妥為揭露相關訊息，以利政府資訊公開透明。 |  |
| （四）持續健全災害防救體系並督導各級學校辦理防災工作，惟部分避難收容處所位於災害潛勢範圍，設置地點潛藏風險，防災士培訓及企業防災之參與率偏低，多數幼兒園未依規定提供災害防救計畫，尚待強化災害應變能力。 |  |
| （五）持續增設公共幼及成立準公幼提供平價教保服務，惟招生缺額數逐年增加，且2歲幼童就讀率偏低，尚待檢視供需條件，擇選適當方式提供平價及近便性教保服務。 |  |
| （六）因應少子女化趨勢，研擬妥善運用校園空餘空間，惟部分學校專科教室之配置顯有餘裕，校園空間活化相關法令尚乏公開透明，各校借用校園規定與收費標準未調整修訂或未公開，有待妥善規劃有效活化利用，以發揮公共資產最大效益。 |  |
| （七）照顧學生就學需求，規劃學區及增班，惟部分重劃區學校可容納學生數及可近性不足，有待綜合評估社區需要與都市發展趨勢，及校園空間可容納學生數與設置區位，以提供友善就學環境，營造幸福宜居城市。 |  |
| （八）部分學校普通班教師編制員額控留比率逾規定，間有未具合格教師證書之代理教師比率逐年攀升，及商借教師作業規範尚欠周延，又特殊教育教師進用不足，有待檢討改進，以確保教學品質。 |  |
| （九）督導事業單位遵守勞動條件法令業務，近年考核評鑑結果均獲佳績，經勞動部調降自籌經費比例，減省市庫支出，惟裁罰案件複查率偏低，尚待就歷年檢查結果常見違規態樣及行業別，加強宣導及納列檢查對象，以保障勞工權益。 |  |
| （十）配合中央政府推動住宅政策，惟對於青年族群面臨房價上漲，負擔加重之困境，尚待擬定相關居住政策，又委託民間機構執行包租代管服務，間有媒合執行成效未如預期，尚待研謀改善，以建構友善青年城市。 |  |

表23　111年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| （十一）為保障民眾生命財產安全，辦理公共建築物及消防安全檢查，惟未列管辦理停（歇）業場所消防安全設備檢修申報及建築物公共安全檢查，亦未訂定建築物外牆磁磚安全之巡查機制，有待強化周妥相關機制，以提升防範發生公安事故風險之量能。 |  |
| （十二）辦理青草湖清淤及景觀工程，提供市民親水好生活，惟逢急暴雨易因上游沖刷，致湖面漂滿雜草枯枝及黃濁，又民眾時有反映路燈或廁所故障等，有待研議有效防護或巡檢機制，以提供遊客良好遊憩設施及環境。 |  |
| （十三）購置無人機協助業務推動及執行，惟部分機關單位未妥為考量資安風險，採購或經管大陸廠牌無人機尚未辦理汰換，復未依規定註冊及取得操作證，並投保足額責任保險，有待研擬具體因應作為，健全管理機制。 |  |
| （十四）建構雨水下水道系統，有助改善都市淹水情形，惟整體實施率低於全國平均值，部分工程發包進度落後，主幹管人孔尚未建置水位監測系統，影響都市防災預警及淹水成因研判，亟待研謀改善，以保障人民生命財產安全。 |  |
| （十五）辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫應急工程，維護人民生命財產安全，惟部分區域排水系統尚未研擬治理計畫，排水集水區域及設施範圍尚未依規定辦理公告，生態檢核執行件數不足，尚待檢討改善。 |  |
| （十六）基金以超支併決算方式處理未納入預算之支出，金額及占比頗高，施政預算資訊全貌未及時允當表達，間有部分案件屬年度例行性計畫，有待強化預算之籌劃及編列。 |  |
| （十七）為改善人行環境兼顧市民休憩空間，積極爭取中央政府前瞻計畫城鄉建設款項補助辦理公園及人行空間改善，惟新設公園未列帳管理，遊具設施保養維護作業未臻周延，人行空間鋪面鬆動、沉陷、破壞後未確實復舊，影響計畫成效。 |  |
| （十八）改善校園兒童遊戲場設施安全，惟保固規範未周全，尚乏廠商應主動進行設施檢查工作事項，亦未落實辦理設施稽查及管理人員未完成研習，有待周延契約規範及稽查作業與研習，以維護設施品質及兒童遊戲安全。 |  |
| （十九）為營造農業永續環境發展，推動農業天然災害救助，以協助農民儘速恢復生產，惟勘查災區仍以人工方式進行拍照存證，或間有農漁民投保保險比率偏低，有待強化輔導改善，以節省農民勘災時間及降低天災發生造成農漁民財產損失。 |  |
| （二十）為落實永續發展目標，推動營建剩餘土石方與營建事業廢棄物管理及再利用政策，惟制度規章研訂進度遲緩，土方交換及再利用比率偏低，土方流向及收容場所現地抽查尚乏辦理件數統計資料，亟待研謀改善。 |  |
| （二十一）為推動各項教育活動需要，辦理相關採購案件，惟將非屬教育業務採購案件委由學校辦理，影響教學業務之推行，且部分採購案件承辦人未取得採購專業人員證書，有待檢討改善。 |  |