參、民政處主管

民政處主管包括新竹市東區區公所、新竹市北區區公所、新竹市香山區公所、新竹市東區戶政事務所、新竹市北區戶政事務所、新竹市香山戶政事務所及新竹市殯葬管理所等7個機關，掌理區自治事項、民政工作、里政建設、戶籍管理、門牌登記、戶口調查、人口統計及配合各項行政措施，協助民眾處理殯葬等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫14項，下分工作計畫20項，包括配合市政府施政計畫辦理自治行政業務、各項老人及弱勢社福津貼之申請及發放等區社政業務、兵役管理、戶役政管理及服務、婦女生育津貼補助、殯葬服務等重要施政項目。其中已執行完成者15項，尚在執行者5項，主要係東區區公所小型零星修復及災害搶修工程與東勢里集會所拆除工程、北區區公所行政大樓4樓空調設備汰換工程及殯葬管理所殯儀館新舊館靈堂區遮陽棚汰換工程等尚在執行中，仍需繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數1億7,457萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億6,857萬餘元，決算審定數為2億6,857萬餘元，較預算增加9,400萬餘元（53.85％），主要係殯葬管理所場地設施使用費收入較預計增加。

2.歲出原編列預算數5億8,832萬餘元，經追加預算2,019萬餘元，並因東區區公所辦理排水溝修繕工程等事由，經動支第二預備金375萬餘元，合計6億1,227萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億5,578萬餘元（90.77％），應付保留數2,963萬餘元（4.84％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為5億8,542萬餘元，預算賸餘2,684萬餘元（4.39％），主要係人事費賸餘。

3.以前年度歲出轉入數計833萬餘元，決算審核結果，審定實現數738萬餘元（88.60％）；減免（註銷）數32萬餘元（3.86％），主要係業務費及工程費用結餘款；應付保留數62萬餘元（7.53％），主要係北區區公所市民活動中心補辦（變更）使用執照委託技術服務案尚未完成。

（三）重要審核意見

1.滾動修正災害防救計畫，保障民眾生命財產安全，惟未就轄區地理特性辦理高潛勢風險災害演練項目，毒性化學物質及水災避難收容處所之收容數不足，毒化災及海嘯疏散避難指引未臻周妥，亟待跨域整合及檢討災防量能，制定完善疏散與避難收容演練計畫，以提升災害防救功效及強化民眾應變能力。

新竹市東區及香山區公所為健全災害防救體系，強化災害之預防、災害發生時之緊急應變及災後之復原重建措施，並提供各相關機關（單位）執行災害防救事務之依據，分別於112年7月及9月修訂各該地區災害防救計畫，以提升民眾災害防救意識、減輕災害損失、保障民眾生命財產安全。經查災害防救業務計畫辦理情形，核有下列事項：

（1）未將毒性化學物質及海嘯災害納入演練項目：東區及香山區公所近3年度（110至112年度）依災害防救法定期辦理疏散撤離與避難收容演練，然而東區毒性化學物質（下稱毒化物）貯存運作場所計77家，占新竹市轄內運作毒化物業者92家之83.70％，且災害影響人數計3萬93人，惟東區區公所迄未將毒化物災害納入演練項目。另依香山區災害潛勢分析結果，海嘯及毒化物災害對香山區之影響人數分別為1萬740人及1萬9,251人，惟香山區公所近3年度均未納入災害演練項目，亟待因應轄區地理特性及極端氣候，制定完善疏散與避難收容演練計畫，以提升災害防救量能及民眾應變能力，經函請研謀改善。據復：東區區公所113年度演練項目已納入毒化物災害，香山區公所將規劃辦理高風險地區之海嘯及毒化物災害演練。

（2）毒化物或水災收容人數能量不足：市政府社會處分別與東區、香山區公所共同盤點設置避難收容處所計30處及17處，多數處所兼具室內與室外避難收容功能，並設置電梯及無障礙廁所等弱勢族群特殊保護措施。經統計各類災害適用避難收容處所之可收容人數及預估避難人數，收容能量分析結果，東區及香山區公所毒化物收容數不足3萬93人及1萬9,251人，東區區公所水災收容數不足2,437人，尚待於新竹市災害防救辦公室定期會議，提案討論避難收容處所能量之妥適性，經函請研謀改善。據復：東區及香山區公所將積極於新竹市災害防救辦公室定期會議，提案討論並重新評估轄區避難收容處所之適足收容量，以儘速達成災害避難需求及保護民眾生命安全。

（3）於毒化災害強制疏散區內設置避難收容處所，引致民眾生命安全疑慮：經運用QGIS地理資訊系統計算東區避難收容處所點位，位於毒化災害強制疏散區內計有7處，其最大可收容避難人數計1萬435人，如發生災難時，萬餘民眾倘依指引前往避難收容處所，反而卻曝露於毒化物強制疏散區內，恐肇致2次災害之生命安全疑慮，亟待檢討該7處避難收容處所之妥適性及安全性，經函請研謀改善。據復：東區區公所將於災害防救會議提案檢討，毒化災害強制疏散區內設置避難收容處所之妥適性及安全性。

（4）避難收容處所位於海嘯潛勢範圍，影響黃金逃生時間：香山區公所於112年3月訂定香山區水災危險潛勢地區保全計畫，並依保全計畫所列災害潛勢地點，製作香山區各里別簡易疏散避難圖，其中朝山里及海山里避難指引之收容處所為朝山國小及富禮國中（圖1），已歸類適用水災、地震及海嘯等災害，惟據統計如發生地震矩規模9.4地震而引發海嘯，朝山國小及富禮國中均位於海嘯潛勢範圍，彼時民眾依照疏散避難指引誤往有海嘯潛勢威脅之避難收容處所，將影響黃金逃生時間，亟待妥善規劃海嘯侵襲時緊急避難路線，俾維護民眾生命安全，經

圖1  新竹市香山區朝山里及海山里簡易疏散避難圖

資料來源：新竹市香山區公所提供資料。

函請研謀改善。據復：香山區公所已修正香山區水災危險潛勢地區保全計畫，及朝山里與海山里之簡易疏散避難圖。

2.儲備災害防救物資及防汛沙包，以供應民眾緊急避難及災害防救需求，惟簽訂物資調度開口契約內容未臻周延，存有履約風險或調度涵蓋範圍不足，災防物資及防汛沙包之領用管理與盤點作業機制亦未周妥，有待研謀改善，以滿足實需。

東區及香山區公所依規定設置災害防救物資儲備地點，防災物資種類包含日用品、寢具、衛生設備及食品，並購置防汛沙包供民眾領用。近3年度（110至112年度）該2公所購置災害防救物資經費分別計15萬餘元及17萬餘元，購置防汛沙包經費分別計16萬餘元及13萬餘元。經查防救物資調度與領用管理情形，核有：（1）東區及香山區公所為因應遭遇天災發生時，緊急安置、民生物資載送與配發、電力供應機具及物資供應之需要，辦理災民收容處所防災物資採購，分別與8家及7家廠商，簽訂區公所因應天然災害緊急救濟物資（或緊急安置）支援協定書，惟開口契約內容未明定廠商不得以其因位於受災區內而影響履約任務，衍生緊急救濟物資之供應及緊急安置等履約風險；（2）依東區及香山區公所盤點災害防救物資儲備量，加計開口契約支援量，仍有多項物資可調度數量不敷支應大規模災害避難收容之物資需求量，經分析數量短缺最多者係飲用水及便當等民生必需品，分別合計短缺13萬1,081瓶及6萬962個（表1）。

表1  災害防救物資可調度數量與避難收容需求量比較

| 單位：瓶、個 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物資品項 | 物資缺口 合計 | 東區區公所 |  |  | 香山區公所 |  |  |  |
|  |  | 可調度數量 | 避難需求量 | 物資缺口 | 可調度數量 | 避難需求量 | 物資缺口 |  |
| 飲用水 | - 131,081 | 5,040 | 59,174 | - 54,134 | 240 | 77,187 | - 76,947 |  |
| 便 當 | - 60,962 | 400 | 26,628 | - 26,228 | － | 34,734 | - 34,734 |  |

註：1.本表可調度數量係物資儲備盤點量，加計開口契約支援量。

2.資料來源：整理自新竹市東區及香山區公所提供資料。

另有尚未簽訂開口契約之高風險項目，如臨時廁所及盥洗設施等物資，及已簽訂開口契約並未明文協定可供調度數量者，如奶瓶、尿片與口罩等物資，有待完善開口契約內容，以供應民眾緊急避難需求；（3）東區區公所防救物資儲備場間有各類物資標示未明、堆置雜亂、帳物不符等欠妥情事，有影響緊急發放災害防救物資作業時效之虞，有待檢討建立物資管理及盤點作業機制；（4）東區區公所於內政部消防署應變管理資訊系統（Emergency Management Information Cloud System, EMIC），登載沙包保管場所僅區公所1處，截至112年底止，沙包結存數量2,600包，核與該公所防災資訊網公告沙包領取地點計有區公所、四維市民活動中心側後方、埔頂聯里辦公處等3處，合計2,980包等資訊不一致；且民眾填寫防汛沙包領用紀錄，間有筆跡難以辨識，或姓名、電話、地址等必要資訊缺漏，及防災沙包補運經費憑證未註明補運實重（總重量減車重）與補回庫存量沙包數等數據，致無法核對沙包領用及補回數量，沙包數量盤點及管控機制闕如；（5）香山區公所公告沙包領取地點計有香山行政大樓、港南市民活動中心及海山聯里辦公室等3處，其中港南市民活動中心未製作沙包領用紀錄，及有民眾填寫沙包請領登記表，與沙包數量統計表領用紀錄不一致等情事，經函請研謀改善。據復：（1）東區及香山區公所嗣後重新簽訂開口契約或有新增廠商時，將於開口契約中明定廠商不得以其因位於受災區內而影響履約任務，以降低履約風險；（2）東區及香山區公所嗣後重新簽約時，將完善開口契約支援調度範圍，以供應民眾緊急避難之民生需求；（3）東區區公所已分區張貼防救物資標示牌並整齊堆置，嗣後將定期實施物資盤點作業；（4）東區區公所已更新防災資訊網公告，並檢討修訂沙包發放相關作業規定，改採沙包領用電子紀錄，及改善數量驗收方式，定期盤點沙包存量，俾利因應災害發生時能滿足沙包補運需求；（5）香山區公所已新增港南市民活動中心之沙包領用紀錄，並釐正錯誤領用資訊，俾利管控沙包剩餘數量。

3.因應納骨塔位不足，辦理納骨堂箱位增設工程，惟納骨設施室內裝修工程施工廠商資格未適法訂定，及未依規定取得許可即施工，完工後亦未取得合格證明即開放使用，有待檢討改善。

殯葬管理所為切合民眾殯葬需求與建構優質殯葬專區，設置永生園（骨灰骸存放設施）、追思園（殯儀館）、羽化館（火化場）等殯葬設施，其中永生園於107年設有華藏、華嚴及通天等3座納骨堂，截至當年底骨灰存放設施最大容量9萬5,920位，已使用量8萬9,535位，使用率達93.34％。該所因應納骨塔位不足隱憂，於華嚴堂地下室增設納骨箱位1萬5,147個，辦理107年永生園納骨堂箱位增設暨告示牌統整工程，工程總預算2,873萬餘元，108年1月完成驗收，結算金額2,265萬元。經查執行情形，核有下列事項：

（1）納骨設施涉及室內裝修工程者，其施工廠商資格未適法訂定，有待檢討改善：依本案施工圖說所示，納骨櫃設施高約逾3.3公尺，工程施作內容事涉建築物室內裝修管理辦法第3條規定高度超過地板面以上1.2公尺固定之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏裝修範圍，惟查本工程投標須知第50點規定，投標廠商資格為納骨（灰、骸）櫃（箱）製造業、安裝業、加工業、零售業、批發業或買賣業，不含綜合營造業及室內裝修施工業，廠商資格有未適法訂定及限制競爭之虞，經函請研謀改善。據復：經查明本案係屬室內裝修範圍，爾後納骨櫃相關案件投標廠商資格訂定，將依照政府採購法規定辦理。

（2）納骨設施室內裝修工程未依法取得許可即施工，完工後亦未取得合格證明即開放使用，有待檢討改善：本工程於107年7月開工，108年1月完成驗收，惟截至本室112年7月查核日止，該所尚未依建築物室內裝修管理辦法第22條第1項及同辦法第32條第1項規定，取得室內裝修許可證明及室內裝修合格證明，經函請研謀改善。據復：已委託規劃設計、監造技術服務廠商辦理申請核發室內裝修合格證明。

（四）111年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於111年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

表2　111年度審核報告所列民政處主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.樹葬園區申辦使用數已逾年度預估值，環保自然葬推廣已見成效，惟鄰近市縣尚有多元環保葬法服務，及提供殯葬業務線上便民措施等，有待參酌其他市縣推動經驗，持續提升為民服務品質。 |  |
| 2.提供各項戶政便民服務措施，並開放使用電子票證便利民眾繳納規費，惟網路預約服務、上傳數位相片製發國民身分證使用率偏低，規費繳納方式未盡多元，有待研謀改善，提升簡政便民效能。 |  |
| 3.為落實資訊安全管理及個人資料保護，已執行戶政資訊系統稽核作業，惟新竹市平均各作業單位稽核次數未及全國平均稽核次數之5成，有待提升稽核頻率及強度，以降低資安風險。 |  |

肆、地政處主管

地政處主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次：

一、單位決算部分

地政處主管僅新竹市地政事務所1個機關，接受申請土地建物測量、地目變更、土地建物權利登記、抵押權設定、住址變更、土地使用編定及地價調查等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括辦理土地建物變更登記、公告土地現值及重新規定地價作業、受理不動產成交案件實價登錄申報、運用「建物測量成果繪製系統」繪製測量成果等重要施政項目，均已依計畫執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數1億8,000萬元，決算審核結果，審定實現數2億7,511萬餘元，應收保留數15萬餘元，主要係逾期登記案件之行政罰鍰，仍須繼續收繳；合計決算審定數為2億7,527萬餘元，較預算增加9,527萬餘元（52.93％），主要係各項地政業務登記案件數較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計33萬餘元，決算審核結果，審定實現數25萬餘元（74.58％）；減免（註銷）數5萬餘元（16.65％），主要係已取得債權憑證者註銷應收帳款；應收保留數2萬餘元（8.78％），主要係逾期登記案件之行政罰鍰，仍須繼續收繳。

3.歲出預算數1億2,946萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億1,882萬餘元（91.78％），決算審定數為1億1,882萬餘元，預算賸餘1,063萬餘元（8.22％），主要係人事費賸餘。

二、附屬單位決算非營業部分

地政處主管包括新竹市實施平均地權基金、新竹市各重劃區基金等2個作業基金單位。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有投融資業務成本、管理及總務費用、長期投資、富山農村重劃基金、浸水農村重劃基金、南勢農村重劃基金及港南農村重劃基金等7項，實施結果，計有長期投資、富山農村重劃基金、浸水農村重劃基金、南勢農村重劃基金及港南農村重劃基金等5項未達預計目標，主要係青草湖、臺大醫院湳雅院區市地重劃案依業務需要覈實支付，及部分重劃區滯洪池、排水等設備維護費用視實際需求辦理等所致。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定短絀624萬餘元，較預算短絀848萬餘元，減少224萬餘元，約26.41％，主要係利息收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

為增進農村社區土地利用價值，辦理農村重劃開發建設，惟未依規定制定滯洪池操作手冊，潛藏管理維護風險，及各重劃區基金資金存款效益略顯偏低，有待改善營運管理及研議活絡資金運用。

表1　新竹市各重劃區基金112年底資金配置情形

| 單位：新臺幣千元、倍 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 營運計畫 | 1年內到期之存款 |  |  |  | 109至112年 平均支出 （B）（註1） | 活期存款與平均支出相除倍數 （A/B） |
|  | 合計 | 活期存款 （A） | 定期存款 | 其他金融資產 －流動 |  |  |
| 合 計 | 341,938 | 64,938 | 91,000 | 186,000 | 2,622 | 24.76 |
| 富山農村重劃基金 | 42,864 | 6,864 | － | 36,000 | 368 | 18.61 |
| 浸水農村重劃基金 | 45,564 | 9,564 | 36,000 | － | 210 | 45.54 |
| 南勢農村重劃基金 | 181,351 | 31,351 | － | 150,000 | 895 | 34.99 |
| 港南農村重劃基金 | 72,158 | 17,158 | 55,000 | － | 1,147 | 14.95 |

註：1.本欄位列示合計數係以各細目原值加總後，餘數全捨表達至千元，故表列各細目之和與合計數或有差異。

2.南勢農村重劃基金109及110年度總支出已扣除當年度不影響現金流出之折舊費用。

3.本表「定期存款」，係指自存入起3個月內到期之定期存款；「其他金融資產－流動」，係指3個月以上，1年內到期之定期存款。

4.資料來源：整理自新竹市總決算審核報告參考資料及各重劃區基金112年12月份會計月報。

新竹市各重劃區基金設立宗旨，係辦理市地及農村社區土地重劃區開發建設，以促進都市健全發展、增進土地利用價值，目前已完成重劃計富山、浸水、南勢及港南等4處農村重劃區，每年編列預算進行管理維護，主要係辦理公共設施增建、改善、管理、維護作業，包括人行道、溝渠、公園、綠地及社區環境保護工程等。經查營運管理情形，核有：1.市政府為確保南勢農村社區土地重劃區之排水功能，於南勢段29、52地號及167地號等2處建置滯洪池，惟未依排水管理辦法相關規定，制定滯洪池操作手冊，潛藏管理維護風險；2.各重劃區基金項下4個農村重劃基金，截至112年底止之活期存款計6,493萬餘元、定期存款9,100萬元及其他金融資產－流動1億8,600萬元，均為1年內到期之存款，合計3億4,193萬餘元。據統計各該基金109至112年度平均支出介於21萬餘元至114萬餘元之間，活期存款餘額為平均支出之14.95倍至45.54倍之間（表1）。又富山及南勢農村重劃基金3個月以上，1年內到期之定期存款3,600萬元、1億5,000萬元，固定利率介於0.395％至0.705％之間，僅與活期儲蓄存款利率0.70％相當，高額資金存款效益略顯偏低。鑑於各重劃區基金之活期存款及未滿1年定期存款餘額，遠高於平均支出，有待研議活絡資金運用或調整資金存款結構，以增加利息收入等情事，經函請研謀妥處。據復：1.已於113年3月訂定南勢滯洪池維護操作手冊；2.將審慎評估各重劃基金專戶收支情形，並衡酌各重劃區建設、維護管理等營運需求後，辦理活期儲蓄存款轉存較長天期定期存款事宜，以提升財務管理效能。

四、111年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於111年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

| 表2 111年度審核報告所列地政處主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為確實釐整地籍，持續辦理地籍測量業務，惟部分地籍圖重測案件歷經多年懸而未決，或土地複丈案件未依規定期限完成，部分圖簿不符土地未辦理更正或註記，有待提升測量效能及健全地籍管理。 |  |
| （二）推動實價登錄以落實不動產交易透明化，惟未因應中央政府修法，修正自訂之查核實施計畫，且實地抽查比率降低，部分實價登錄案件內容與實際狀況未盡相符，有待修正查核規範並加強查核力度，以確保登錄資訊之及時性與正確性。 |  |

伍、稅務局主管

稅務局主管僅新竹市稅務局1個機關，掌理新竹市各項地方稅捐之稽徵業務。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫15項，包括強化單一窗口服務及稅政行銷、加強地方稅稽徵及稅籍清查作業，建構優質稅務電子化及網路自動化服務等重要施政項目，均已依計畫執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數80億5,390萬元，決算審核結果，審定實現數76億8,163萬餘元，應收保留數1億2,833萬餘元，主要係地價稅、土地增值稅、契稅、使用牌照稅、房屋稅、印花稅、娛樂稅等稅款及使用牌照稅罰鍰尚待繼續收繳；合計決算審定數78億996萬餘元，較預算減少2億4,393萬餘元（3.03％），主要係土地增值稅收入較預計減少所致。

2.以前年度歲入轉入數計2億540萬餘元，決算審核結果，審定實現數7,570萬餘元（36.86％）；減免（註銷）數2,621萬餘元（12.76％），主要係依決算法規定註銷保留屆滿4年之欠稅及罰鍰，暨註銷更正、撤銷稅額之查定數；應收保留數1億348萬餘元（50.38％），主要係地價稅、土地增值稅、房屋稅、使用牌照稅、娛樂稅等欠稅及使用牌照稅罰鍰，尚待繼續收繳。

3.歲出預算數2億784萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億9,664萬餘元（94.61％），決算審定數為1億9,664萬餘元，預算賸餘1,120萬餘元（5.39％），主要係人員未補足之人事費賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計5萬餘元，決算審核結果，審定實現數5萬餘元（100.00％）。

（三）重要審核意見

1.為增加地方自有財源及提升租稅負擔之公平性，修訂囤房稅、調整房屋標準單價及地段率，惟房屋地段率評定級別低於財政部考核地方政府合宜地段率指標，且部分房屋地段率訂定未臻合理，及房屋稅與地價稅未依實際使用狀況課徵，稅籍清查作業未盡落實，有待強化課稅資料蒐集運用，以確保課稅公平，並提升稽徵績效。

不動產持有稅（地價稅及房屋稅）為地方政府施政重要財源，稅務局112年度稅捐稽徵作業績效獲財政部考核評定為乙組第1名，該局為提升租稅負擔之公平與合理性，修訂囤房稅，將非自住稅率調整提高為5戶以下2.4％、6戶以下3.6％，並調整房屋標準單價及地段率，以維租稅公平。有關該局歷年地方稅經徵業務未臻完善，迭經本室函請研謀改善，已復：持續辦理稅籍釐正改課事宜。該局112年度房屋稅及地價稅實徵件數40萬1,400件、實徵淨額37億8,817萬餘元。經查房屋地段率之訂定及房屋稅與地價稅徵課業務辦理情形，運用電腦稽核軟體勾稽查核結果，核有下列事項：

（1）新竹市房屋地段率評定級別低於財政部考核地方政府合宜地段率指標，且部分土地公告現值較高惟地段率偏低，或同一路段相鄰地段率差距頗大：新竹市109至111年度不動產持有稅收入占歲入決算審定數分別為25.96％、22.87％及21.24％，比率不及3成，占自籌財源各為50.84％、48.81％、46.95％，比率僅約5成，不動產稅收尚有精進空間。經查新竹市現行房屋地段率計578個，評定級別介於85％至150％之間，惟按財政部考評地方政府「房屋稅稅基努力度」指標，其評定之合宜地段率則介於100％至210％之間，顯示新竹市整體地段率評定區間偏低，尚有提升空間。又土地公告現值與房屋地段率之訂定具高度相關，經查新竹市各別地段率訂定合理性，運用統計模組及QGIS地理資訊系統分析結果（圖1），部分土地公告現值較

圖1　新竹市房屋地段率與土地公告現值圖層

資料來源：整理自新竹市稅務局提供資料。

高，惟地段率偏低，如新竹市科園段龍山小段及科園小段，前者土地公告現值每平方公尺7萬餘元，高於後者之4萬餘元，惟前者地段率113％卻較後者124％為低，或如竹蓮段同一路段（南大路）土地公告現值相似，每平方公尺介於10萬元至12萬元之間，惟相鄰地段率卻分別為107％及118％，差距頗大，有待全面系統性檢視房屋地段率之合理性，以確保課稅公平，並提升稽徵績效，經函請研謀改善。據復：將參酌相關調查資料，全面通盤檢討房屋地段率訂定之合理性。

（2）房屋稅及地價稅間有未依實際使用狀況課徵，稅籍資料尚待釐正：A.部分房屋以住家用稅率課徵房屋稅，惟有營業人或執行業務者設籍，或有出租資料；B.生產中之工廠，惟未按營業用稅率課徵房屋稅，或課徵營業用面積小於登記廠房總面積，或查無相關房屋稅籍資料，或已歇業之合法工廠，惟仍以營業用減半課徵房屋稅；C.以自用住宅用地稅率課徵地價稅之土地，惟其坐落之建築物有營業設籍登記，或有營業面積，或有執行業務執業資料，或有租賃資料；D.部分課徵田賦之土地違法供工廠、鐵皮建物等非農業使用，惟未依規定改課地價稅；E.部分收取補償金之土地，未依規定課徵地價稅；F.以一般用地全免地價稅之公共設施保留地，存有仍供住宅或服務業等使用，惟未依規定課徵地價稅等情事，經函請研謀改善。據復：已補徵房屋稅計72筆，金額129萬餘元，地價稅117筆，金額222萬餘元，其餘案件刻正釐清營業設籍登記資料、現場勘查房屋及土地使用狀況，俟清查結果辦理後續稅籍釐正或改課事宜。

2.持續辦理地方稅稽徵及欠稅清理業務，增裕財政收入，惟以前年度未徵數仍龐鉅，部分欠稅案件逾限繳日6個月仍未合法取證，或滯納期滿案件尚未移送強制執行，欠稅防止與清理作業仍待加強。

圖2　以前年度欠稅案件實徵數、未徵數情形

註：1.資料統計至112年9月底止。

2.資料來源：整理自新竹市稅務局提供資料。

112年度新竹市地方稅開徵件數69萬1,377件、金額92億2,233萬餘元，實徵及清理件數65萬5,760件、金額84億4,799萬餘元，徵起件數比率94.85％，金額比率91.60％，稅務局為維護租稅公平、減少滯欠稅款及增裕庫收，持續辦理各項地方稅捐稽徵及欠稅清理業務，惟查其辦理情形，核有：（1）該局110年度至112年度9月底止，各該年度未徵數分別為6億1,919萬餘元、6億1,351萬餘元、6億5,201萬餘元，占當期開徵數比率分別為79.77％、76.58％、87.69％（圖2），且截至112年9月底止，以前年度未徵數2萬5,531件、金額6億5,201萬餘元，占未徵數件數（3萬3,749件）及金額（8億4,276餘元）之比率約為75.65％及77.37％，件數及金額均仍龐鉅，有待提升欠稅清理成效；（2）部分欠稅案件已逾規定限繳日6個月，惟仍未合法送達取證者計37件，其中逾限繳日6個月以上未達1年者計34件，甚有逾限繳日1年以上者計3件；部分欠稅案件已完成送達且滯納期滿，惟仍未移送強制執行者計21件；部分欠稅案件雖已合法送達取證，惟繳納期間屆滿90日始移送強制執行者計45件，有待掌握時效儘速辦理，以利欠稅及早徵起；（3）部分欠稅案件因未妥適掌握時效，致逾核課期限而註銷者計12件，有待確實掌握核課時效等情事，經函請研謀改善。據復：（1）已與行政執行機關密切合作，定期召開欠稅追追追會議、定期產出各稅滯納期滿欠稅清冊加強欠稅清理等措施；（2）每月產製未送達清冊及查詢戶籍地址等管制措施，並加強審查送達取證與管控移送執行作業；（3）將確實審認境外委任書之要件，或通報地政單位列冊管理，或利用戶政系統查調親等資料，以防止是類案件發生。

（四）111年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於111年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項（表1），經再研提審核意見2項通知研謀改善。

表1　111年度審核報告所列稅務局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.優化社經暨地理資訊系統，增設指標性建物分布等情形，稅捐稽徵作業績效獲財政部考核評定為第1名，惟仍有部分房屋稅及地價稅未依實際使用狀況課徵，仍待賡續加強辦理，以確保課稅公平。 | 稅籍清查作業仍未臻周延，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見1.」。 |
| 2.為增裕市庫財源，持續辦理地方稅稽徵及欠稅清理業務，惟部分稅款繳款書未依規定期限完成送達，或欠稅案件逾期移送強制執行，欠稅防止與清理成效仍待加強。 | 欠稅清理作業成效未如預期，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見2.」。 |

陸、教育處主管

教育處主管僅新竹市立體育場1個機關，掌理體育場轄管各場地設施及設備之管理、維護，推展全民體育活動及競賽，並結合民間、公司、社團等單位辦理各項體育活動及訓練等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括推廣全民運動，以提升運動風氣；充實維護場地設施設備，提供優質之體育活動及訓練環境等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者1項，主要係新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程及香山綜合運動場改建工程尚在執行中。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數9,893萬元，決算審核結果，審定實現數915萬餘元，應收保留數5,810萬元，主要係中央政府補助新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程依實際進度核撥，補助款尚未撥入；合計決算審定數為6,725萬餘元，較預算減少3,167萬餘元（32.01％），主要係新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程未於期限內決標，經教育部體育署撤銷補助款。

2.以前年度歲入轉入數計4萬餘元，決算審核結果，審定實現數4萬餘元（100.00％）。

3.歲出原編列預算數1億6,730萬餘元，經追加預算4,052萬餘元，並因辦理新竹市立自由車場變更使用執照、耐震詳評、加強坡審、邊坡及既有擋土設施結構分析等事由，經動支第二預備金50萬元，合計2億833萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,236萬餘元（15.54％），應付保留數1億3,731萬餘元（65.91％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為1億6,968萬餘元，預算賸餘3,865萬餘元（18.55％），主要係新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程中央政府補助款遭撤銷，相對減支。

4.以前年度歲出轉入數計75萬元，決算審核結果，審定實現數67萬餘元（89.46％）；減免（註銷）數7萬餘元（10.54％），主要係採購財物結餘。

（三）重要審核意見

1.為完善市民運動環境，爭取中央政府補助款改善既有運動場地及設施，惟香山綜合體育場改建工程未於規定期限完成發包，致遭撤銷補助款，及自由車場暨周邊環境設施改善工程決標進度未如預期，亟待檢討改善，以提升計畫執行成效。

市政府為提供市民良好運動場域，向教育部體育署（下稱體育署）申請補助辦理「新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程」及「新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程」，主辦單位為市立體育場（下稱體育場）並獲核定補助款連同該府自籌經費辦理。經查執行情形，核有：（1）體育場為規劃辦理香山綜合運動場之既有看臺整建、跑道整修及球場養護等，經提報申請補助計畫案送市政府審查後向體育署申請補助並獲該署於110年7月核定補助3,500萬元，計畫總經費5,000萬元，並囑自核定之日起8個月內完成工程決標，逾期仍未完成，將註銷補助。嗣市政府為回應香山地區居民需要良好運動場館環境之需求，將該運動場改建工程範圍，延伸至外部樂齡廣場景觀整修、地下停車場整修及增設無障礙電梯，進行總體規劃，由體育場於112年度追加預算4,053萬元，及新竹市公共停車場作業基金編列預算1,814萬餘元據以辦理，計畫總經費擴增至1億867萬餘元。查香山綜合運動場改建工程委託設計監造技術服務案於110年10月決標後，因變更設計致細部設計書圖於111年10月完成、111年11月完成機電審查並移案市政府工務處代辦發包，於111年12月第1次公告招標，截至112年8月止歷經4次開標均流標，經體育署評核結果，以業經111年6月及112年4月共2次專案輔導會議促請趕辦，惟市政府仍未依會議決議於112年8月底前決標，無積極作為之事由，乃撤銷補助款3,500萬元；（2）新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程所需經費8,300萬元，獲體育署110年7月核定補助5,810萬元，並囑自核定補助經費後，逾3個月未完成委託技術服務或工程招標公告者，得註銷補助款。案因執行進度落後，依體育署111年6月及112年4月召開專案輔導會議，該署先同意工程決標展延至112年3月底前完成，後再勉予同意展延至112年11月底前完成工程決標事宜，惟查截至112年9月底止仍未完成工程決標，亟待加強辦理，避免流失中央政府補助款及影響計畫執行成效等情事，經函請研謀改善。據復：（1）將妥善評估各體育工程施作範圍，考量預算編列及廠商施作能力，規劃合理施作範圍及執行之可行性，避免再發生補助款遭撤銷；（2）自由車場場地特殊且具專業性，耗費審查時間較長，改善工程已於113年1月發包並於同年2月開工。

2.為確保體育場地品質及安全，維護運動場館各項設施，惟運動場館營運績效連年虧損，未因應成本及物價指數變動等因素評估調整收費標準，另整合民間資源辦理運動場地認養作業，惟認養場地管理維護及考核作業未臻周妥，有待檢討改善，以利永續經營。

| 表1 公有運動場館營運情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| 年度 | 營運收入 | 營運支出 | 虧損 |
| 合計 | 14,259 | 55,745 | - 41,486 |
| 110 | 2,654 | 18,903 | - 16,248 |
| 111 | 5,028 | 21,898 | - 16,869 |
| 112 | 6,576 | 14,943 | - 8,367 |
| 註：1.資料統計至112年8月底止。 2.資料來源：整理自新竹市立體育場提供資料。 |  |  |  |

圖1　少棒練習場預定區雜草叢生情形

資料來源：本室112年9月7日自行拍攝。

體育場經管13處公有運動場館，為確保體育場地品質及安全，持續維護運動場館各項設施，近3年度（110年度至112年度8月底止）開放使用人次已達278萬餘人次。又為減輕運動場館維護管理負擔，整合民間資源，辦理虎林棒球場暨周邊多功能運動場地之認養作業，由民間團體認養維護，認養期間自110年7月1日至112年6月30日，並已續約認養至114年6月底止。經查運動場館營運及管理情形，核有：（1）公有運動場館營運績效連年虧損，110年至112年1至8月累計虧損達4,148萬餘元（表1），收入仍不足支應維護成本，其中部分運動場館收費標準較鄰近市縣低1.43倍至48.57倍間，惟未因應成本、物價指數變動及其他影響因素，審酌場地使用現況，檢討調整收費標準；（2）公園游泳池及棒壘球場暨網球場業於105及106年度報廢拆除，惟仍列為新竹市體育場所使用管理自治條例所稱之體育場所，迄未研修相關條文。另民眾活動中心於80年9月變更為停車場用地，並經規劃為停車場於112年1月開始營運，惟地上未使用之看臺尚未循規定程序變更為非公用財產；（3）經統計分析認養單位112年提報虎林棒球場111年度使用情形結果，棒球隊例行性訓練天數，加計棒球委員會辦理賽事活動天數，合計有308天，尚有57天可供外界民眾借用，惟認養單位未依認養計畫書公開運動場地借用流程辦法，現場亦無相關告示，不利民眾查詢及租借，又認養單位未依規定定期提送場地管理維護及使用情形，間有少棒練習場預定區部分區域雜草叢生（圖1）、機車倒臥草皮，場地維護未臻妥適，且體育場對於認養場地亦乏考核機制等情事，經函請研謀改善。據復：（1）有關運動場館收費標準檢討調整及審核機制，已納入新竹市體育場所使用管理自治條例檢討作業一併修訂；（2）部分場館報廢情形，已納入前揭自治條例檢討作業辦理，另業循規定將民眾活動中心看臺變更為非公用財產；（3）已請認養單位設置認養告示牌及定期函報場地管理維護與使用情形，並製作相關檢核表，據以辦理考核作業。

3.開放借用運動場館以推廣全民體育活動，惟部分場地長期免費供作辦公空間或其他非體育活動用途，另尚未建置場地租借系統，提供民眾透過網路查找適合場地及線上申請，或多未提供電子及行動支付服務，未盡便民，有待研謀改善。

圖2　場館收入民眾繳費方式及比率

註：1.資料統計至112年8月底止。

2.資料來源：整理自新竹市立體育場提供資料。

市政府為推行全民體育活動，充分發揮運動場館各項設施之功能，制定新竹市體育場所使用管理自治條例，規範申請運動場館之要件及程序等，管理機關為體育場。經查運動場館出借使用情形，核有：（1）體育場所屬運動場館供中長期借用場地計有23處，其中僅3處收取場地使用費，112年度共收取4萬餘元外，其餘20處（借用面積1萬5,695平方公尺）經借用作為辦公場所、選手培訓、上課教室、練習樂器、置物使用等，並核准免繳場地使用費，惟部分場地長期免費供作辦公空間、儲存物品等非體育活動用途使用，有違使用者付費原則及場館設置目的；（2）部分中長期借用體育場地單位未依規定提報活動成果報告者計3個單位，及部分單位僅辦理1項比賽、選拔賽或活動者計8個單位，辦理成果與借用期間（6個月）相較，尚未能顯現須長期借用之必要性，有待重行審酌各中長期借用單位免繳場地費之合宜性及必要性，並強化場地運用成果之公開透明度；（3）運動場館短期借用場次自110年度之128次，逐年增加至112年度8月底止之192次，惟尚未建置場地租借系統，或結合現有數位市民整合服務平臺，提供民眾透過網路查找適合場地及線上申請，場地租借作業仍以人工紙本辦理，耗費民眾往返申辦時間，運動場館租借方式未臻便利；（4）112年度截至8月底止場館收入計657萬餘元，其中民眾臨櫃現金繳納572萬餘元（87.06％）為最大宗、匯款66萬餘元（10.16％）次之、小額電子支付僅18萬餘元（2.77％）（圖2），民眾繳費方式以現金支付為主，未能因應數位經濟潮流，提供電子或行動支付服務，以增加便利性及減少現金收繳風險等情事，經函請研謀改善。據復：（1）將邀請運動場館管理專家，研議建立定期檢討及評估免繳場地使用費單位使用效益之相關機制；（2）加強審核活動成果資料，作為核准後續申請借用之參考，並將研謀中長期借用場地公開與審查機制；（3）將結合現有數位市民整合服務平合，提供民眾透過網路查找適合之場地；（4）目前僅香山游泳池提供小額電子支付服務，嗣後將評估其餘場館推行電子支付之成本效益分析與可行性，後續辦理改善。

柒、文化局主管

文化局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

文化局主管僅新竹市文化局1個機關，掌理新竹市文化藝術傳承推展、文化資產維護利用、公共圖書館營運輔導、表演藝術推展、博物館業務推展及營運等事項。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫9項，包括發展多元文化，深化藝術生活、推動多元閱讀，建構優質資訊服務、強化博物館專業，推廣在地文化、推動精緻化與多元化表演藝術、打造城市文化特色、保存文化資產，豐厚文史深度、客語薪傳與深耕等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者7項，主要係日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程及新竹少年刑務所職務官舍群修復再利用第一期工程等尚未完成，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數2億9,828萬餘元，經追加預算964萬餘元，合計3億792萬餘元，決算審核結果，修正增列實現數569萬餘元，主要係修正增列收回以前年度歲出及應付代收款等科目計畫經費賸餘款；審定實現數8,881萬餘元，應收保留數1億6,951萬餘元，主要係中央政府補助新竹日本海軍第六燃料廠與科技知識藝術村落歷史現場再造與活化計畫、新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫等，依實際進度核撥，補助款尚未撥入；合計決算審定數為2億5,832萬餘元，較預算減少4,960萬餘元（16.11％），主要係文化部取消補助新竹國際展演中心新建工程，予以註銷補助款所致。

2.以前年度歲入轉入數計4億6,626萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億6,669萬餘元（35.75％）；減免（註銷）數1億9,899萬餘元（42.68％），主要係文化部取消補助新竹國際展演中心新建工程，予以註銷保留數所致；應收保留數1億56萬餘元（21.57％），主要係中央政府補助新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程、兒童探索館體驗經濟及創意生活產業群聚推動計畫等，依實際進度核撥，補助款尚未撥入。

3.歲出原編列預算數8億1,928萬餘元，經追加預算6,440萬餘元，並因辦理新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程追加工項等事由，動支第二預備金1,842萬餘元，合計9億211萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億6,855萬餘元（40.85％），應付保留數3億1,728萬餘元（35.17％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為6億8,583萬餘元，預算賸餘2億1,627萬餘元（23.97％），主要係新竹國際展演中心暨停車場新建統包工程終止契約，相關經費予以註銷。

4.以前年度歲出轉入數計11億9,334萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億4,642萬餘元（12.27％）；減免（註銷）數3億8,615萬餘元（32.36％），主要係新竹國際展演中心暨停車場新建統包工程終止契約，相關經費予以註銷；應付保留數6億6,075萬餘元（55.37％），主要係新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程尚在執行中，仍須繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

文化局主管僅新竹市世博台灣館產創園區作業基金1個作業基金單位。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫僅業務費用1項，實施結果，未達預計目標，主要係兒童探索館整修統包工程未完工，相關場館維護經費尚未支用所致。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定短絀6,852萬餘元，較預算短絀2,833萬餘元，增加4,019萬餘元，約141.87％，主要係文化局與煙波國際觀光股份有限公司簽訂「新竹市風城文創館增建改建修建營運及移轉案」，決議由該公司出資拆除原鋼構部分建物，辦理部分報廢拆除而產生之財產交易短絀。

三、重要審核意見

（一）持續推動藝文場館委託民間機構營運管理，惟部分委外場館營運情形欠佳，潛存影響營運品質之風險，又部分場館參觀人次較111年度下降或藝文推廣活動參與人數偏低，且文化平權推動措施仍有精進空間，有待研謀善策，以提升場館營運效益及達成公共服務目的。

表1  自營藝文場館參觀人次

單位：人次

| 項次 | 場館名稱 | 參觀人次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| 合 計 |  | 262,167 | 363,660 | 440,954 |
| 1 | 文化藝廊 | 18,816 | 76,355 | 54,695 |
| 2 | 新竹市美術館 | 73,570 | 20,634 | 38,014 |
| 3 | 新竹241藝術空間 | 7,502 | 14,672 | 16,126 |
| 4 | 新竹市文化局演藝廳 | 20,735 | 38,363 | 116,830 |
| 5 | 眷村博物館 | 47,075 | 47,645 | 54,485 |
| 6 | 黑蝙蝠中隊文物陳列館 | 10,729 | 22,523 | 21,140 |
| 7 | 新竹水道取水口展示館 | 10,830 | 28,963 | 26,141 |
| 8 | 新竹市影像博物館（註1） | － | － | 4,123 |
| 9 | 新竹少年刑務所演武場 | 1,144 | 6,461 | 5,372 |
| 10 | 新竹市玻璃工藝博物館 | 71,766 | 108,044 | 104,028 |

註：1.新竹市影像博物館於110年度至112年度8月間為委外經營，表列參觀人次為112年度9至12月。

2.資料來源：整理自新竹市文化局提供資料。

文化局截至112年底止轄管之博物館、美術館、表演館、文化資產活化群及其他場館（不含圖書館及客家會館）等5類藝文場館計19處，其中自行經營管理者10處、委外經營管理者9處。該局112年度編列藝文場館維護經費預算數2,665萬餘元、實際支用數2,236萬餘元；委外權利金、租金等收入預算數658萬餘元、實收數958萬餘元。經查該等藝文場館維護管理情形，核有：1.112年度以OT或BOT方式委外營運中之藝文場館計有新竹市玻璃工坊等6案，其111年度營運結果，除市定古蹟李克承博士故居及辛志平校長故居1案獲有盈餘外，其餘5案均發生虧損，虧損金額介於154萬餘元至770萬餘元之間，又該6案109至112年度委託經營收入情形，各案實際營業收入占投資執行計畫書預估營業收入之比率介於3.32％至159.20％，其中除新竹市玻璃工坊、市定古蹟李克承博士故居及辛志平校長故居2案109年度實際營業收入已達投資執行計畫書預期目標外，其餘各案各年度均未達預期目標；另112年度除新竹市影像博物館及將軍村開放圖書資訊園區2案已終止契約或未屆財務報表提送期限外，其餘4案中，新竹市玻璃工坊案實際營業收入未達預計收入之5成，歷史建築南大路警察宿舍案實際營業收入甚至未達預計收入之1成，且該2案營業收入均呈逐年下降情形，營運績效欠佳，潛存影響營運品質之風險；2.截至112年底該局自行經營藝文場館（不含圖書館及客家會館）計有文化藝廊等10處（表1），近3年度（110至112年度）參觀人次分別為26萬餘人次、36萬餘人次及44萬餘人次，呈逐年上升趨勢，惟仍有文化藝廊等5處場館112年度參觀人次較111年度下降，其中以文化藝廊減少2萬餘人次（28.37％）為最多；另新竹市美術館112年度參觀人次為3萬餘人次，雖較111年度增加1萬餘人次，惟較110年度減少3萬餘人次（48.33％），揆其主要原因係部分場館前2年度辦理之主題活動場次較多或策劃之展演內容較具亮點及特色，帶動參觀人次提升，而部分活動於112年度未延續辦理所致；3.文化局於110至112年度每年編列經費400萬元，委託民間單位辦理新竹市鐵道藝術村經營管理，受委託單位近3年度辦理工作坊、講座、導覽等藝文推廣活動或課程分別計有22場、24場、39場，總參與人數分別為753人、1,446人、1,061人，辦理推廣活動或課程場次逐年增加，惟112年度參與人數較111年度減少385人（26.63％），又其中各年度推廣活動或課程參與人次未達10人者分別計有5場、6場、14場，甚有部分課程無民眾參與情形；4.已製作玻璃工藝博物館易讀手冊，以利多元族群獲取參觀資訊，惟近3年度仍有部分藝文場館尚未推動文化平權相關活動，或所推動之文化平權活動服務族群多元性不足，仍有精進空間等情事，經函請研謀改善。據復：1.後續將協助及督導履約廠商之營運，並定期進行營運廠商財務狀況審查，及透過營運績效評估會議，提供營運品質建議，以提升營運績效；2.將透過市政府官方LINE帳號、文化局粉專等多元管道進行活動推廣，並針對策展論述之分享及展出藝術家之作品介紹等方式，加強宣傳各館主題活動；3.將督促鐵道藝術村受委託單位針對活動或課程參與人次偏低之癥結原因詳加瞭解以進行改善，並將透過問卷調查分析，提供受委託單位設計相應之推廣活動或藝文課程；4.各場館將爭取相關中央政府補助，並將博物館推動文化平權列為未來工作項目之參考。

（二）為因應高品質表演藝術之觀賞需求及提升在地藝文水準，推動新竹國際展演中心新建計畫，惟未覈實評估計畫內容，多次變更場館需求及規模，計畫進度推遲逾3年，未達成興建大型專業展演空間目標，又統包工程審標作業欠周，復未就工程進度落後及早檢討因應，肇致工程停滯並終止契約，亟待研謀改善。

市政府以既有場館不足以提供國際大型巡演，責由文化局規劃，於東區公道五路原世博台灣館旁停車場用地興建新竹國際展演中心，並於107年7月爭取獲得中央政府前瞻基礎建設計畫核定補助，截至112年底止，獲文化部核定計畫總經費6億7,272萬元（含補助款3億4,682萬餘元及地方自籌3億2,589萬餘元），另於108年9月獲交通部公路總局（112年9月15日改制為交通部公路局）核定補助新竹國際展演中心地下停車場工程案，總經費4億9,844萬餘元（含補助款3億999萬餘元及地方自籌1億8,844萬餘元），市政府以上開核定經費合併辦理新竹國際展演中心新建計畫（下稱本計畫），合計總經費11億7,116萬餘元。

經查計畫執行情形，核有：1.文化局可行性評估及先期規劃階段未周延考量需求目標及成本效益，於106年完成可行性評估及先期規劃後，107年1月函送「新竹國際展演中心暨客家會館新建工程」計畫，向文化部申請補助，擬設置3,000席之大型多功能展演廳，計畫總經費13億3,488萬元，預計於109年底完工，文化部於107年11月同意備查；惟原規劃擬設置2種以上場館並跨足到演唱會使用等，遭文化部質疑可行性，應通盤考量場館定位，該局乃於108年3月以總經費9億5,000萬元修正計畫，改以流行音樂展演為主軸，座席修正為2,000席；嗣再持續調整場館定位，歷經7次修正計畫（表2），文化部於111年11月同意備查，最終規劃改為

表2  新竹國際展演中心新建計畫調整情形

| 單位：席、新臺幣萬元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 計畫提報年月 計畫核定年月 | 計畫目標摘要 | 座席數 | 經費 | 預計完工期程 |
| 1 | 107.01 107.11 | 展演中心定位為以音樂展演與培訓為主軸。 | 3,000 | 133,488 | 109年底 |
| 2 | 108.03 108.05 | 展演中心定位為以流行音樂展演為主軸。 | 2,000 | 95,000 | 109年底 |
| 3 | 108.12 109.01 | 展演中心定位為以戲劇、舞蹈展演為主軸，為增加表演廳內裝，增加經費。 | 800~1,000 | 106,732 | 109年底 |
| 4 | 109.12 110.03 | 展演中心定位為以戲劇、舞蹈展演為主軸，新增飄浮入口平臺及雲霧高臺。 | 858 | 111,620 | 111年底 |
| 5 | 109.12 110.05 | 展演中心定位為以戲劇、舞蹈展演為主軸，新增飄浮入口平臺及雲霧高臺。 | 858 | 112,066 | 112年下半年 |
| 6 | 111.09 111.10 | 展演中心定位為以戲劇、舞蹈展演為主軸。 | 858 | 112,066 | 113年下半年 |
| 7 | 111.11 111.11 | 展演中心定位為以戲劇、舞蹈展演為主軸，增加機房與公共服務等空間優化增設工程。 | 858 | 117,116 | 113年下半年 |

資料來源：整理自新竹市政府及新竹市文化局提供資料。

戲劇、舞蹈為主軸之劇場空間，席次驟降為858席，計畫總經費11億7,116萬餘元，展延至113年下半年完工，核與原計畫內容差異頗巨，未達成興建大型專業展演空間之目標，且預定完工期程由109年底推遲至113年下半年，計畫進度推遲逾3年，未能提供預期之服務功能；2.市政府工務處代辦國際展演中心暨停車場新建統包工程採購，採購預算7億652萬餘元，加計後續擴充採購3億元，合計採購金額達10億652萬餘元，因屬巨額採購，工務處規定投標廠商應具有相當實績與經驗，惟109年4月開標，僅1家廠商投標，工務處未依規定於資格審查表明訂應檢附特定資格之證明文件，亦未詳實審查投標廠商是否確實檢附，致將未依規定檢附採購機關（構）出具驗收證明等工程實績文件之廠商，判定為合格並予決標，其審標作業核有欠周。另本工程施作地上3層地下2層鋼骨RC造建築物1棟，自110年1月動工，預估工期645日曆天，施工期間工務處遲未正視統包廠商屢未出席變更契約議價作業，且工程進度落後持續擴大等事徵，及早檢討因應，肇致已逾預定完工日期（111年11月7日）1年餘，工程進度停滯於34.87％，該府始於112年5月17日終止契約，影響計畫目標之達成等未盡職責或效能過低情事，經函請檢討改善。據復：1.本計畫最初定位係以流行音樂等複合式表演為主之多功能場館，嗣經修改為戲劇、舞蹈專業劇場空間，同時保留結合戶外空間演出之機能設計，以提升未來場館使用率；2.施工期間逢新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情、大環境缺工、缺料，及統包廠商管理能力與施工品質不佳，最終未能實踐計畫，已重新盤點整體藝文空間需求，於113年3月委託專業顧問廠商評估以設定地上權方式開發之可行性，以減輕財政負擔，並納入更具規模及使用機能更臻完善之公共設施。

（三）為保存及活用文化資產，辦理歷史建築金城新村修復及再利用，惟過程未落實公民參與，建立整合機制，且選用耐候鋼板非屬該區歷史建築原有構件及材料，難以還原眷村風貌，衍生負面輿論，又啟用多棟建築物經營餐飲型態，未型塑原規劃之開放圖書資訊園區主題，且致災風險高，有待強化空間營造與管理，以發揮園區應有效能，並確保公共安全。

我國參考聯合國之永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），策定臺灣永續發展18項核心目標，其核心目標11為建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村，其中第11.4項具體目標係積極保護我國文化與自然遺產以及在這塊土地上具有人民共同回憶與歷史軌跡的人文景觀。文化局推動歷史建築金城新村（早年係陸軍金門防衛指揮部的軍官眷舍，故又稱為將軍村）修復及再利用，委請市政府工務處代辦歷史建築將軍村開放圖書資訊園區第二期工程（下稱將軍村第二期工程），於109年9月發包，決標金額1億5,050萬元，嗣於111年12月完工、112年3月驗收合格，同年5月許可使用。經查執行情形，核有下列事項：

1.辦理重大歷史建築修復及再利用計畫，未落實公民參與，分階段舉辦說明會、公聽會，公開資訊，通知當地居民參與，選用之耐候鋼板非屬該區歷史建築原有構件及材料，與文化部專業見解有間，致遭輿論質疑欠缺眷村味，耗用千萬元以上金屬材質施工難以還原眷村風貌，衍生負面輿論，有待檢討改善，於整體性修復或再利用計畫擬訂階段、施工前階段，辦理說明會或公聽會，公開相關資訊廣納各方意見，加強歷史建築與在地居民文化聯結：106年3月文化部文化資產局核定補助將軍村開放圖書館園區計畫第一期歷史建築修復工程經費3,440萬元及第二期規劃設計經費430萬元；嗣經文化部108年10月核定補助將軍村第二期修復工程（含工程費、委託監造及工作報告書）經費1億2,460萬元，合計補助經費共1億6,330萬元，並於核定函說明四列載：本計畫後續執行時請加強與在地居民的溝通，建立整合機制。查文化局辦理將軍村第二期工程，施工期間經議會市政考察質疑欠缺眷村味、將軍村K棟歷史建築修建為鋼構與原貌

圖1  將軍村K棟歷史建築耐候鋼立面

資料來源：本室113年2月7日自行拍攝。

不同（圖1），耗用千萬元以上金屬材質施工難以還原眷村風貌，及文化部工程施工查核小組111年1月查核紀錄列載：使用耐候鋼板於窗框及圍牆頂部，該耐候鋼板非屬該區歷史建築之原有構件及材料，泛屬現代科技及工法之選用，惟未提出選用材料及工法適用性之完整評估及學理依據，並請再確認圍牆頂部之處理是否有必要等情。案經文化局引述《威尼斯憲章1964》，強調應恢復該建築物的基本文化資產，並非修復至特定狀態或特定年代為目標，所有設計內容皆經文資局審查通過，工程階段文化部亦多次於現地督導，以符合文化資產修復精神。惟揆其爭論原因，主要係該局未依前開文化部函囑加強與在地居民溝通，且未參照文化基本法及文化資產保存法規定，於再利用計畫擬訂階段、施工前階段，舉辦說明會或公聽會所致，為避免類似情事發生，並強化法律揭示之公民參與權，有待研議規範辦理查核金額以上之歷史建築修復及再利用計畫，於修復或再利用計畫擬訂階段、施工前階段，辦理說明會或公聽會，公開相關資訊廣納各方意見，加強歷史建築與在地居民文化聯結。另本室於112年12月會同該局現勘，發現將軍村管理維護不周，肇生多處耐候鋼窗與圍牆皆有積水鏽，致鏽水垂流污損牆面情事，經函請研謀改善。據復：依文化資產等相關法規，於未來修復或再利用計畫擬訂階段、施工前階段，辦理說明會或公聽會，公開相關資訊廣納各方意見，加強歷史建築與在地居民文化聯結，另鏽水垂流污損牆面已修復。

2.啟用多棟建築物經營餐飲型態，未依再利用計畫型塑原規劃之開放圖書資訊園區各棟獨特主題，有待加強眷村整體脈絡的呈現及圖書資訊空間的營造，推廣民眾參與，發揮園區應有效能：依歷史建築金城新村再利用計畫（108年12月）列載，以公共圖書館資訊為本園區主體，其他非營利空間與商業空間為輔，包含15棟建築物及戶外空間，各棟預計規劃為修復學、百工學、時代學、發酵學、住民學、共生學……等不同主題場域。經查將軍村第二期工程已完工並於112年5月取得使用許可，迄113年1月底止，未見對空間營造、擺設及文物資料等與主題場域連結之說明，無法與規劃意旨串聯，現場不易感受到眷村風味以及所要展現的眷村文化意涵，又引入眾多的餐飲廠商，未能型塑原規劃之開放圖書資訊園區各棟獨特主題，亟待加強眷村整體脈絡的呈現及圖書資訊空間的營造，推廣民眾參與，發揮園區應有效能，經函請研謀改善。據復：將依促參契約要求並加強督導營運廠商，引入其他非餐飲業者進駐，型塑開放圖書資訊園區各棟獨特主題，並加強與眷村文化之聯結，推廣民眾參與。

3.修復再利用共15棟建物，園區廣大，修復後新舊構材皆有使用，為利參觀者一窺全貌，有待加強解說系統之設立，並於適當場域展示美式風格的將軍村與第六燃料廠大煙囪旁「屋中有屋，房中有樓」的特殊克難式眷村之連結：將軍村修復再利用共15棟建物，園區廣大，修復後新舊構材皆有使用，主要構造如屋面、屋架、結構、內牆、外牆、地坪、門窗及圍牆，或有保留歷史建築原貌及修復仿作，或有現代材料工法如清水模牆面及耐候鋼等，分別在各棟運用，惟未設立解說系統，以利區分歷史建築原貌與再利用設施構造，並闡明登錄歷史建築之理由，及於適當場域展示美式風格的將軍村與第六燃料廠大煙囪旁「屋中有屋，房中有樓」的特殊克難式眷村之聯結，以利參觀者一窺全貌，感受眷村的文化氣氛，經函請研謀改善。據復：將依促參契約，要求將軍村營運廠商逐步建立解說系統，並聯結海軍第六燃料廠及新竹眷村歷史文化，以利參觀者一窺全貌，感受眷村的文化氣氛。

圖2  將軍村H棟歷史建築委外廠商店鋪直接使用燃具

資料來源：本室113年2月7日自行拍攝。

4.為確保園區公共安全，有待加強半開放園區及致災風險高場所之管理：本案園區定著土地面積1萬5,487平方公尺及歷史建築本體面積1,480.62平方公尺，委外經營契約期間為108年6月至118年6月，已由各棟廠商（如餐酒館、炭火燒肉或飲食店）分別經營管理各棟建築，使得本園區管理單位複雜，其中直接使用燃具之營業場所（炭火燒肉）（圖2），致災風險高，有待該局就文化資產之日常維護，進行一對一（該局與委外廠商）、一對多（該局與各營業廠商）防災組織與演練，以建立良好溝通管道，並要求各營業單位定期接受教育訓練，完成每年每季之回饋資料，及研議納入年度「文資防護專業服務中心」委託專業服務案辦理，以確保園區之公共安全，經函請研謀改善。據復：營運廠商已提送「管理維護計畫」，並要求確實做好防火措施及教育訓練，相關使用燃具之第三方廠商，應加強滅火器數量及做好員工防火演練，另將軍村已列入該局「文資防護專業服務中心」委託專業服務案，並納入防災聯絡群組，定時回報園區情況及定期訪查園區，以確保園區之公共安全。

（四）為提倡終身學習，已建置公共圖書館及充實館藏量，惟部分閱讀力指標低於全國平均值，各分館之館藏盤點頻率不一致，多元閱讀發展措施成效待提升或資源配置不均，有待滾動檢討圖書資源分配效益及優化館藏盤點作業，滿足民眾多元化閱讀需求，打造便捷終身學習場域。

表3  全國及新竹市閱讀力指標之比較

| 單位：萬人次、萬冊（件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 閱讀力指標 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| 全國合計數 |  |  |  |
| 進館總人次 | 5,859 | 8,631 | 10,837 |
| 借閱總人次 | 1,890 | 2,998 | 3,528 |
| 借閱總冊數 | 7,783 | 9,244 | 12,723 |
| 新竹市統計數 |  |  |  |
| 進館總人次 | 74 | 69 | 77 |
| 借閱總人次 | 54 | 40 | 33 |
| 借閱總冊數 | 187 | 113 | 108 |

資料來源：整理自112年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告及新竹市文化局提供資料。

我國參考聯合國之永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）策定臺灣永續發展18項核心目標，其核心目標04為「確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習」及第4.7項具體目標「……確保學習者掌握推動永續發展所需的知識和技能」。文化局配合教育部推動臺灣公共圖書館事業發展政策，建置9座公共圖書館，包含：總館1座（重建中），及金山、南寮、香山、鹽水、動物園、青少年館、龍山與關東等8座分館（下稱各分館），112年度圖書資料採購經費計2,016萬餘元。經查各分館營運管理情形，核有：1.依據新竹市112年度閱讀力統計結果：進館總人次77萬餘人次、借閱總人次33萬餘人次、借閱總冊數108萬餘冊（件）。其中進館總人次與全國成長趨勢同步攀升，惟借閱總人次及總冊數等2項指標數據，已連續2年度下滑，112年度均為近3年度（110至112年度）之新低（表3）。又截至112年底止，各分館中文圖書資料計57萬1,819冊、外文圖書資料計4萬7,677冊、視聽資料（錄音、錄影）計5萬1,645件、電子資料計24萬470件，總館藏量合計91萬1,611冊（件），依新竹市人口45萬6,475人計算，人均擁書量尚符合公立公共圖書館之館藏量基準2冊（件），惟仍低於全國平均值2.59冊（件），有待持續充實館藏量，滿足民眾多元化閱讀需求，提升全市閱讀力；2.依據圖書館設立及營運標準第8條第2項規定，圖書館應定期辦理館藏清點。惟據統計各分館規劃辦理館藏盤點作業之頻率不一致（表4），鑑於各分館之館藏特色主題，係參酌現有館藏學科類別、資料類型、服務對象、知識發展或社會議題等，及讀者需求加以整體考量而訂定，有待規劃妥適盤點作業期程，及時掌握各分館實際館藏類別及數量，增進館藏特色發展成熟度與民眾閱讀意願；3.新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情期間，國人借閱電子書比例大幅成長，形成新的閱讀習慣，依「112年臺灣

表4  新竹市公共圖書館各分館之館藏盤點及特色主題

| 分館名稱 | 設立年月 | 前次盤點年月 | 預計下次盤點年月 | 館藏特色主題 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 香山分館 | 74/11 | 110/05 | 118/12 | 教育親子 |
| 金山分館 | 93/07 | 110/05 | 113/12 | 投資理財 |
| 鹽水分館 | 101/01 | 110/04 | 113/12 | 旅遊 |
| 南寮分館 | 103/09 | 110/04 | 113/12 | 漁業海洋文化 |
| 動物園分館 | 108/12 | 110/05 | 115/12 | 動物 |
| 青少年館 | 110/04 | 112/12 | 114/12 | 青少年文學、漫畫 |
| 龍山分館 | 110/12 | 尚未盤點 | 尚未規劃 | 飲食文化 |
| 關東分館 | 112/10 | 尚未盤點 | 尚未規劃 | 客家文化 |

註：1.依各分館設立年月由舊至新之順序。

2.資料來源：整理自新竹市文化局提供資料。

閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」統計電子書閱讀力指標，將電子書區分為買斷型、租用型及計次型等3種類型，分別統計人均擁書量及借閱量，其中新竹市租用型及計次型電子書之閱讀力表現均優

表5  112年度新竹市電子書閱讀力表現

| 單位：件/每人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 類型 | 閱讀力指標 | 市縣平均數 | 新竹市統計數 | 差異數 |
| 買斷型 | 人均擁書量 | 0.018 | 0.015 | - 0.003 |
|  | 人均借閱量 | 0.094 | 0.045 | - 0.049 |
| 租用型 | 人均擁書量 | 0.004 | 0.021 | 0.017 |
|  | 人均借閱量 | 0.050 | 0.328 | 0.278 |
| 計次型 | 人均擁書量 | 0.097 | 0.165 | 0.068 |
|  | 人均借閱量 | 0.085 | 0.086 | 0.001 |

資料來源：112年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告。

於各市縣平均數，惟買斷型電子書之人均擁書量及借閱量，則較各市縣平均數減少0.003件及0.049件（表5），有待滾動檢討各類電子書借閱及資源分配效益；4.文化局為提升閱讀力表現，推動多元閱讀發展措施，如龍山分館自111年起設置討論室及視聽區，提供民眾進行研究討論或個人視聽資料內閱等服務，截至112年底止，累計使用4,676人次及875人次，動物園分館亦有設置簡易視聽區，近3年度累計使用167人次，足見討論室及視聽區均有使用需求，有待評估其他分館之推廣設置效益，維護各分館讀者權益等情事，經函請研謀妥處。據復：1.舊總館拆除重建中，館藏增長受限，新總館預計於116年底開館，館藏冊數將由20萬冊倍增至40萬冊，屆時新竹市借閱冊數、人次及擁書量等閱讀力指標將大幅提升；2.將依各分館配置人力和開放時段，進行館藏盤點作業，並與學校、社區及其他機構合作規劃特色主題書展、精緻化閱讀推廣活動、說故事活動等，增進民眾進館與借書閱讀意願；3.將調查讀者喜好，購置電子書，並加快上架速度，持續加強推動閱讀風氣；4.將於新總館規劃設置影音區及討論區，以提供讀者各種多元閱讀服務，打造便捷終身學習場域。

四、111年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於111年度審核報告內列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、處理中1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表6），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知研謀改善。

| 表6 111年度審核報告所列文化局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）為因應竹竹苗地區民眾對高品質表演藝術之觀賞需求及提升在地藝文水準之迫切性，辦理新竹國際展演中心新建工程計畫，惟未善盡施工場域管理責任，肇生遭偷埋廢棄物情形，另未覈實審查統包工程投標廠商實績，並撰擬具體初審意見襄助委員審查，致以缺乏承攬公共工程經驗廠商為最有利標。 | 因統包工程審標作業欠周延，且工程進度落後未及早檢討因應，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。 |
| （二）為活化歷史建築，辦理將軍村開放圖書資訊園區工程修復及營運移轉案，惟規劃設計採用工料構件，未妥為考證確認歷史紋理及時代背景，難以還原再現歷史現場，且工程進度落後，委託營運OT案無法順利銜接，又營運廠商營運績效欠佳，亟待研謀改善因應，俾利耗費鉅資修復之文化資產發揮應有效益。 | 因園區修復及再利用工程衍生負面輿論，管理維護亦欠周延，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（三）」。 |
| 處理中 |  |
| 為打造永續發展幸福兒童城市，將世博台灣館轉型為兒童探索館，惟未及早因應整修統包工程進度落後情形，致已逾完工期程1年10個月仍未竣工，另2樓空間營運模式未具自償性，未能達成場館永續經營目標，且場館工程延宕卻未據以調整營運勞務採購案履約期程，致已投入公帑未能發揮財務效益，亟待研謀改善。 | 前經依法陳報監察院，該院業提出調查報告。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為提供民眾優質文化體驗，辦理多項工程及勞務採購案，惟部分工程進度明顯落後，致連年辦理經費鉅額保留，且111年度保留待轉入下一年度執行之應付保留數，已超逾112年度單位預算數，亟待研謀改善，以提升整體計畫執行率。 |  |
| （二）為健全轄區博物館功能，已爭取經費辦理館舍整修，並訂定蒐藏政策與管理程序，惟部分工程歷經多次流標迄未完成發包、典藏文物上傳文化部典藏網比率偏低，且管理規範間有前後不一致等，有待研謀改善，以提供市民優質之博物館場域，並提升轄內文物能見度。 |  |

捌、產業發展處主管

產業發展處主管計有公務機關2個，市營事業單位1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算營業及非營業部分之審核情形如次：

一、單位決算部分

產業發展處主管包括新竹市立動物園、新竹市動物保護及防疫所等2個機關，分別掌理動物展示提供市民觀賞及教學研習；動物管理飼養及疾病之防治、研究動物生態及繁殖；配合觀光發展提供民眾休憩場所；動物保護、防疫、畜產管理等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫4項，包括動物園設施維護修繕與增建、園務經營管理；動物保護及防疫所犬貓收容與絕育、動物疾病防疫等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者3項，主要係動物棲地欄舍設施整修及新設工程、寵物公園設施新建工程等辦理中，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數2,349萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,709萬餘元，應收保留數98萬餘元，係違反動物保護法等罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為2,808萬餘元，較預算增加459萬餘元（19.54％），主要係動物園門票收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計176萬餘元，決算審核結果，審定實現數28萬餘元（16.06％）；應收保留數147萬餘元（83.94％），係違反動物保護法等罰鍰尚待繼續收繳。

3.歲出原編列預算數6,480萬餘元，經追加預算1,620萬元，並因辦理建構友善動物保護計畫、寵物產業管理精進計畫等事由，經動支第二預備金868萬元，合計8,968萬餘元，決算審核結果，審定實現數5,934萬餘元（66.17％），應付保留數2,320萬餘元（25.87％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為8,255萬餘元，預算賸餘713萬餘元（7.95％），主要係業務費依實際需要支用之結餘。

4.以前年度歲出轉入數計2,810萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,634萬餘元（93.73％）；減免（註銷）數33萬餘元（1.19％），主要係動物園狐獴棲地場域新設工程部分保留款無須支用；應付保留數142萬餘元（5.08％），主要係動物園狐獴棲地場域新設工程委託設計監造服務案尚在執行中。

二、附屬單位決算營業部分

產業發展處主管僅新竹農產運銷股份有限公司1個單位。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有臨時停車場、冷凍及冷藏庫使用、分貨場管理、集貨區果菜交易量等4項，實施結果，集貨區果菜交易量1項未達預計目標，係實際交易量較預計減少所致。

（二）盈虧之審定

決算審核結果，審定淨損為144萬餘元，較預算淨損1,066萬元，減少921萬餘元，約86.48％，主要係部分員額退休尚未補實，用人費用較預計減少所致。

三、附屬單位決算非營業部分

產業發展處主管僅新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金1個作業基金單位。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫列有業務費用、管理及總務費用等2項，實施結果，均未達預計目標，主要係中正市場尚未買回，相關業務費用較預計減少所致。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定短絀212萬餘元，較預算短絀968萬餘元，減少756萬餘元，約78.07％，主要係中正市場尚未買回，相關業務費用較預計減少所致。

四、重要審核意見

（一）為維護消費者健康，把關進場蔬果安全，辦理蔬果農藥殘留檢驗，惟檢驗數量逐年下降，高風險蔬果檢驗比率偏低，且檢驗設備及技術方法未與時俱進，又未依規定隨機抽樣，有待妥謀精進策略，以維護消費者健康。

新竹農產運銷股份有限公司（下稱新竹農產公司）為市政府100％投資設立並特許經營果菜批發市場，為竹竹苗地區最大之果菜批發市場，112年度蔬菜及水果進貨量分別為2,397萬公斤、557萬公斤，合計約2,955萬公斤，該公司為維護消費者健康，設置蔬果農藥殘留生化檢驗站，業獲農業部考評為優等。經查農藥殘留抽驗情形，核有下列事項：

1.檢驗件數逐年下降，檢驗目標值訂定缺乏挑戰性及成長性：為讓消費者吃得安心，依該公司交易蔬果農藥殘留檢驗作業規範辦理蔬菜及水果農藥殘留檢驗，近3年度（110至112年度）檢驗件數由110年度之3,263件逐年下降至112年度之2,512件，減少751件，減少幅度23.02％，係檢驗人員新接任，工作尚未嫻熟，且兼辦其他業務所致；又該公司102至112年度蔬菜水果農藥殘留檢驗件數介於2,414件至3,263件之間，檢驗件數均逾檢驗年度目標值2倍至3倍之間，目標值訂定缺乏挑戰性及成長性，有待衡酌人力資源配置，提升檢驗量能，並研謀制度規章修正之必要性，妥適調升合理目標值，以達維護消費者健康之目的，經函請研謀改善。據復：已調整檢驗人員兼辦業務並落實代理制度，持續增加檢驗件數，提升檢驗量能，並將研修檢驗作業規範，調升檢驗數量目標值。

2.高風險蔬果檢驗比率偏低，尚待研擬提高抽驗比率：依據農業部最近公布之110年度蔬菜或水果農產品農藥殘留監測研究成果報告列載，農藥殘留排名前10名，蔬菜依序為辣椒、豌豆、包心芥菜等，水果則為百香果、西瓜、木瓜等，該公司抽樣屬於農業部公布檢測不合格前10名之蔬菜及水果檢測件數分別為159件及183件，占總檢驗件數2,512件之比率僅分別為6.33％及7.29％，抽驗比率偏低，有待針對高風險之蔬果，妥擬適宜之抽檢比率，俾有效保障民眾食用安全，經函請研謀改善。據復：將修改檢驗作業規範抽樣方法及流程，並定期公布農業部農藥殘留排名之蔬果，同時責成檢驗人員及值班人員針對農藥殘留風險性高蔬果，提高抽檢比率。

3.檢驗設備及方法未與時俱進，難能達成農藥廣泛檢驗之目的：該公司採用農業部農業試驗所74年度研發之生化快速檢驗法（下稱生化法）檢驗農藥殘留情形，而使用之檢驗設備已逾使用年限13年餘，農藥生化法檢驗雖快速，惟僅能篩檢有機磷、胺基甲酸鹽類等2類神經劇毒農藥，而該2類農藥已逐年淘汰禁用，採生化法檢驗對降低食安風險之助益有限，難以達成農藥廣泛檢驗之目的，有待與時俱進，參酌其他果菜公司之作法，適時更新檢驗設備及精進技術方法，並提升檢驗質量，以守護消費者健康與安全，經函請研謀改善。據復：將先行評估編列預算汰換檢驗設備，更新檢驗方法，逐步提升檢驗質量。

圖1　新竹農產公司蔬菜進貨件數與抽驗比率情形

資料來源：整理自新竹農產運銷股份有限公司提供資料。

4.未依規定抽樣檢驗，部分業者進貨數量高，卻無抽驗紀錄或抽驗比率偏低：農藥殘留抽驗方法係按該公司農藥殘留檢驗規範第4點規定，依進貨明細表隨機抽樣及輪流抽驗，112年度農藥殘留檢驗件數分別為蔬菜1,653件、水果859件，合計2,512件，經勾稽比對結果，部分業者進貨數量係其他業者之65倍餘，惟其抽驗比率僅為其他業者之2.56％，甚至有業者進貨數量近4萬件，惟尚無抽驗紀錄（圖1、圖2），顯示未依農藥殘留檢驗規範進行隨機抽樣，亟待進行蔬果進貨交易資料全面電子化，以掌握進貨品項及數量，並據以有效進行隨機抽樣，以維護消費者健康，經函請研謀改善。據復：將青果區一併導入登錄進貨交易系統，以掌

圖2　新竹農產公司水果進貨件數與抽驗比率情形

資料來源：整理自新竹農產運銷股份有限公司提供資料。

握確切數量，並依各供應人進貨量提高抽驗比率，保障消費者食用安全。

（二）為確立果菜運銷秩序，提供集貨場進行農產品批發交易，惟青果區集貨場核計管理費收入流於形式，有減損公司權益之虞，又收繳現金筆數及金額仍高，有待檢討改善，以健全經營。

新竹農產公司主要經營區域有集貨場、分貨場，分別提供予供應人及承銷人使用；另於各樓層閒置空間出租場域予承銷人設置冷凍（藏）庫及倉庫，及劃設臨時停車位、農民區臨時攤位等，依契約約定收取使用管理費，近5年度（108至112年度）總收入分別為5,412萬餘元、5,331萬餘元、4,394萬餘元、4,518萬餘元及5,503萬餘元。經查各項財務收入執行情形，核有：1.為確立果菜運銷秩序，促進交易公平，提供集貨場進行農產品批發交易，市場1樓為蔬菜區，2樓為青果區，1樓蔬菜區進貨交易作業流程係由值班（排班）人員使用PDA掌上型電腦登錄進貨交易系統後，按PDA登錄進貨交易系統之數量以15‰向承銷人收取交易管理費，惟2樓集貨場（青果區）則未使用PDA登錄進貨交易系統，又2樓集貨場因與四周之分貨場場域無明確區隔，致未能管控承銷人將貨品逕行拉至周邊分貨場情形，而無法確切掌握實際交易量，乃以固定收費金額反推交易量收取交易管理費，而非以實際交易量之15‰向承銷人收取交易管理費，核計管理費收入流於形式，有減損公司權益之虞，尚待研謀改善；2.該公司為降低營運成本並減少存管現金風險，經年推動金融機構或超商代收場地使用費及清潔費等有成，近5年度經由臺灣銀行帳單代收服務網開單之收入筆數介於8,249筆至1萬1,895筆之間，金額介於4,246萬餘元至5,414萬餘元之間（表1）。其中，由金融機構或超商代收金額呈上升趨勢，尚具成效，惟查近5年度透由公司收繳現金之筆數分別計3,915筆、4,017筆、3,292筆、1,461筆、1,381筆，金額各為1,538萬餘元、1,456萬餘元、1,243萬餘元、708萬餘元、847萬餘元，占比雖各由3成餘降至1成餘，惟筆數及金額為數仍高。鑑於推動金融機構或超商代收機制可有效降低營運成本及現金存管風險，有待針對透由公司收繳現金筆數及金額仍高之問題癥結，賡續研謀精進措施，減少現金交易潛存風險等情事，經函請研謀改善。據復：1.有關2樓青果區將一併進入登錄進貨交易系統，以掌握確切數量，及發揮青果區交易議價功能；2.將持續檢討改善流程，

表1　新竹農產公司收入繳款方式分析

單位：筆、新臺幣千元、％

| 年度 | 合 計 |  | 金融機構或超商代收 |  | 收繳現金 |  | 收繳現金占比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 筆數 （A） | 金額 （B） | 筆數 （C） | 金額 （D） | 筆數 （E） | 金額 （F） | 筆數 （E/A ×100） | 金額 （F/B ×100） |
| 108 | 11,544 | 48,436 | 7,629 | 33,055 | 3,915 | 15,380 | 33.91 | 31.76 |
| 109 | 11,895 | 46,522 | 7,878 | 31,959 | 4,017 | 14,563 | 33.77 | 31.30 |
| 110 | 10,846 | 42,468 | 7,554 | 30,033 | 3,292 | 12,434 | 30.35 | 29.28 |
| 111 | 8,249 | 42,587 | 6,788 | 35,501 | 1,461 | 7,086 | 17.71 | 16.64 |
| 112 | 8,268 | 54,146 | 6,887 | 45,669 | 1,381 | 8,476 | 16.70 | 15.66 |

註：1.筆數因相關收入項目以繳款人為主，合併開單致呈減少趨勢。

2.資料來源：整理自新竹農產運銷股份有限公司提供資料。

研謀精進措施，以減少因現金收款造成之繁瑣流程及潛存風險。

（三）新竹農產公司設置分貨場地供承銷人使用，並訂定分貨場管理辦法及交通管制規範，惟分貨場承銷位存有承銷人自行轉讓或轉租，及市場內車輛違規情形頻仍，且網站資訊公開程度不足情事，有待研謀改善，以提升市場經營管理效能。

新竹農產公司設置分貨場供承銷人使用，並設置網站提供市場經營資訊，及訂定分貨場交通管制規範。經查經營管理情形，核有：1.該公司各於地下1樓農漁特產區、1樓蔬菜區及2樓青果區，分別設置134個、275個及156個承銷位，提供承銷人批發、零售交易，每個承銷位每月收取使用管理費分別為4,800元、6,000元及5,400元，惟經運用Google搜尋引擎、Facebook社群媒體等網站，以「新竹果菜市場」、「攤位」、「出租」等關鍵字搜尋，發現存有新竹果菜市場攤位轉讓及轉租等資訊，且轉讓及轉租之價金均超逾原承租價金，存有承銷人自行轉讓或轉租疑義，影響資源公平合理配置與使用，亟待全面清查依規定妥處，並妥謀管理及防堵機制；2.訂定交通管制規範及審核發放車輛通行證，截至112年底止，經審核通過核發之汽、機車通行證分別計有198張及602張，惟屢有車輛未張貼通行證、或張貼逾期通行證之情形，甚至有未領有通行證之車輛逕行駛於市場內，又車輛通行證使用期限達5年，業者車輛更換頻繁，衍生車輛管理問題頻仍，交通管制執行成效欠佳，影響市場消費者安全，尚待研謀改善，以提供優質舒適安全之交易環境；3.配合市政府導入共通網站管理平臺，重新設計網站風格，惟網站未公開該公司組織自治條例、各項管理辦法、規則、規章及要點、採購契約、農產品批發市場當日交易行情等資訊，而農藥殘留快速檢驗月報表最近1次公布資料為112年2月，迄113年3月已逾1年未更新，網站資訊公開程度不足，有待依規定主動公開應公開項目，並適時更新，俾利民眾查詢相關資訊等情事，經函請研謀改善。據復：1.將採主動稽查，除採現場稽查外，並於社群媒體搜尋查核，及於市場公告相關規定，經查自行轉讓或轉租屬實者，依據分貨場管理辦法規定逕行終止契約；2.加強控管汽機車通行，並提案討論通行證有效期限，落實場內交通管控，維護消費者安全；3.將公司相關法規、檢驗月報表及交易行情等資訊更新公告，俾利民眾查詢，提升資訊透明度。

（四）為鼓勵小型企業創新研發，持續推動補助計畫，惟補助項目尚未納列淨零碳排相關領域，另為促進產業發展，推動獎勵投資政策，惟申請審核作業耗時，且企業對於補助政策知悉率及問卷回收率仍屬偏低，有待強化宣導，以提升中小企業競爭力。

鑑於氣候變遷對環境、人類生存和國家安全威脅驟增，全球已有130多國提出「2050淨零排放」的宣示與行動，行政院亦將「臺灣2050淨零排放」列為重要政策，並於112年1月核定「淨零排放路徑112-115年綱要計畫」，針對淨零碳排目標進行各面向的減緩與調適。市政府為鼓勵中小企業進行產業技術及產品之創新研究，依據經濟部「小型企業創新研發計畫」（Small Business Innovation Research, SBIR）辦理「新竹市地方產業創新研發推動計畫」（地方型SBIR計畫，下稱SBIR計畫），藉由補助在地產業發展特色之中小企業，促其從事技術創新研發，並帶動產業發展，自109年5月至113年8月底止，委託財團法人中國生產力中心（下稱中國生產力中心）辦理SBIR計畫，經費計1,193萬餘元；另經濟部核定該府辦理近4年度（109至112年度）SBIR計畫總經費計2億5,044萬餘元，核定補助件數及廠商家數，分別計121件及123家（表2）。另市政府為因應新竹市工業區轉型需求，協助在地企業導入所需資源，提升經營體質，並辦理工業區立體化政策及鼓勵企業設置營運總部，進而帶動產業升級與發展，委外辦理

表2  地方產業創新研發推動計畫核定補助情形

| 單位：新臺幣千元、件、家 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 核定計畫經費 |  |  |  |  | 補助研發件數 |  |  |
|  | 合計 （A+D） | 政府補助款 |  |  | 廠商 自籌款 （D） | 申請 件數 | 核定 件數 | 核定廠商 家數 |
|  |  | 小計 （A=B+C） | 經濟部 （B） | 市政府 （C） |  |  |  |  |
| 合計 | 250,448 | 98,719 | 62,719 | 36,000 | 151,729 | 229 | 121 | 123 |
| 109 | 64,982 | 24,452 | 15,452 | 9,000 | 40,530 | 58 | 27 | 29 |
| 110 | 55,185 | 23,435 | 14,435 | 9,000 | 31,750 | 55 | 29 | 29 |
| 111 | 62,703 | 25,720 | 16,720 | 9,000 | 36,983 | 55 | 32 | 32 |
| 112 | 67,578 | 25,112 | 16,112 | 9,000 | 42,466 | 61 | 33 | 33 |

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

「111年度新竹市香山工業區服務中心暨產業服務團委託專業服務案」，契約金額199萬餘元，履約期限自決標日（111年7月11日）至112年6月30日止。經查計畫執行情形，核有下列事項：

圖3  獲補助業者對淨零碳排的認知情形

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

1.推動SBIR計畫迄未呼應臺灣2050淨零轉型目標，有待研議新增「淨零碳排」補助領域：依據國土及公共治理季刊第6卷第2期刊載「地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）推動情形」一文，該計畫定位聚焦地方傳產聚落優勢、創新在地產品特色與服務發展優勢為主，補助對象以小微企業為主，並著重於創新產品與服務之研究開發型計畫，研發標的則側重製程改善、產品改良以及服務應用。該府辦理SBIR計畫，區分創新技術及創新服務等2大類，計有電子、資通、金屬等9大領域，並依經濟部提供縣市產業現況分析，選定資訊與數位產業、玻璃製造業、食品加工製造業及精密製造產業（限香山地區）等4項地方特色產業項目，於計畫審查階段予以加分鼓勵，惟推動SBIR計畫尚無「淨零碳排」領域或納列相關鼓勵事項。復依該府委託中國生產力中心出具111年度SBIR計畫期末服務報告書內容載述，有關獲補助業者對淨零碳排之認知程度問卷分析，回收問卷81家業者中，對淨零碳排領域有規劃或已有專人協助盤查者，僅有11家業者（13.58％）（圖3），顯示大多數中小企業對2050淨零轉型尚無具體因應措施。有待參考其他市縣政府標竿作法，善用補助政策工具，研謀新增「淨零碳排」補助領域或作為其他鼓勵事項之加分項目，並透過舉辦說明會宣導提供相關資訊，發揮鼓勵地方產業積極朝減碳路徑轉型，邁向2050淨零碳排永續目標等情事，經函請檢討改善。據復：已於經濟部中小及新創企業署113年「地方產業創新研發推動計畫」（地方型SBIR）之提案申請書中，鼓勵從事淨零碳排之創新研發納入優先補助項目，並於113年計畫公告時，同步將相關內容納入計畫申請須知。

2.推動獎勵投資政策申請審核作業耗時，減損補助政策美意：市政府為鼓勵企業營運總部設立並投資於新竹市，以促進經濟發展，於109年11月訂定「新竹市政府鼓勵企業營運總部投資實施辦法」（下稱營運總部實施辦法），凡取得經濟部營運總部認定函並符合一定資格之企業，得向該府申請補助資格審定，經審核通過之企業，將可獲得房地租金、房屋稅、地價稅、勞工職業訓練費用等補助，補助期間以5年為限。依營運總部實施辦法第8條規定，申請案件經核准補助資格者，申請人應於核准期間內每年9月30日前，填具請領書並檢附規定文件請領補助款，其實際支出未滿1年者，按月數比例計算。截至112年10月底止，該辦法已施行近3年，惟已核定通過企業營運總部案件者計2家，經檢視渠等自申請迄補助資格審核通過期間，分別歷時3個月及13個月，揆其主因，係檢附文件未盡齊備及對投資金額之認定範圍存有疑義所致。惟審核作業耗時，有減損補助政策美意之虞，有待研謀善策，順遂其他企業申請補助作業，提升機關審核效率等情事，經函請檢討改善。據復：爾後於輔導企業申請補助資格審核及補助款請領時，將提供申請應檢附文件及說明，裨益完整申請文件，另審查後應修正事項，亦將協助企業釋疑，以減少公文往返時間，加速審核時效。

3.企業對於補助政策知悉率及問卷回收率仍屬偏低，有待加強宣導：市政府為瞭解轄區內企業需求，俾利提供相關資訊及服務，針對香山工業區、東區等都市計畫工業區範圍內營運中工廠進行問卷調查，問卷內容分為基本資料、工業區立體化及企業總部需求分析、企業訪視輔導產業服務團需求調查、企業訪視診斷意願等4大面向，其中，有關「是否願意接受服務團至公司訪視，並提供改善建議」、「是否知道申請企業營運總部能獲得補助」等2項，企業回饋同意比率，分別由110年度之30％及47.50％，提升至111年度之41.67％及54.63％，分別增加11.67及7.13個百分點，至於「是否知道工業區立體化方案能獲得容積獎勵」1項，同意比率則由110年度之55％降至111年度之53.70％，且皆不及6成（表3），有待賡續加強宣導。另問卷發放及回收情形，經以紙本郵寄方式寄發983家，有效問卷計108份、問卷回收率僅10.99％，111年度發送數、回收數及回收率雖較110年度之581份、40份及6.88％增加，惟回收率仍屬偏低，有待

表3　部分問卷調查內容及結果

| 單位：％、百分點 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 問卷內容 | 同意比率 |  | 差異 |
|  | 110年度 | 111年度 |  |
| 是否願意接受服務團至公司訪視，並提供改善建議 | 30.00 | 41.67 | 11.67 |
| 是否知道申請企業營運總部能獲得補助 | 47.50 | 54.63 | 7.13 |
| 是否知道工業區立體化方案能獲得容積獎勵 | 55.00 | 53.70 | - 1.30 |

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

檢討改善，以收輔導綜效等情事，經函請檢討改善。據復：將透過工業會、產業相關記者會、結合其他補助計畫及辦理補助政策說明會加強宣導強度，並於拜訪廠商及辦理各項活動時，主動邀請廠商及出席單位協助填寫問卷，以增加問卷回收率。

五、111年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於111年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辧理者1項（表4），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見3項通知研謀改善。

| 表4 111年度審核報告所列產業發展處主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）新竹農產運銷股份有限公司提供場地供蔬果批發交易，並設置分貨場地供承銷人使用，惟市場經營型態及業務項目難能因應實際經營需求，且集貨區部分供應人兼營承銷業務，有待研謀提升營運效能，以利維持永續經營。 | 因營運效能仍待研謀提升，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（二）」。 |
| （二）新竹果菜市場為大新竹重要民生交易市場，惟垃圾分類及農藥殘留檢驗未臻確實，市場動線混亂，部分攤商未依規定辦理食品業者登錄等情事，有待檢討改善，以提供舒適安全購物環境。 | 因市場管理效能欠佳，及蔬果農藥殘留檢驗數量逐年下降，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（一）及（三）」。 |
| 依改善措施持續辦理 |  |
| 投資設立農產品批發市場，提供竹竹苗地區蔬果交易平臺，惟市場貨梯未取得使用許可證，市政府未辦理農產公司經營管理及財務稽查與考核作業，有待加強督導，以健全公司經營，並保障民眾安全。 |  |

玖、警察局主管

警察局主管僅新竹市警察局1個機關，掌理維持公共秩序，保護社會安全，防止危害，促進人民福利等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫22項，包括建置重要路口監視錄影系統、加強義警民防組訓、推動聯里守望相助協勤、推動社區安全網、提升員警應勤裝備性能、強化科學辦案能力、強化員警風紀及生活考核、賡續執行取締重大交通違規專案執法、積極防處少年事件及強化預防宣導作為、落實婦幼安全保護等重要施政項目，其中已執行完成者21項，尚在執行者1項，主要係查察賄選績效獎金及員警破案獎金，尚待依案件起訴與判決結果執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數2億973萬餘元，經追加預算34萬餘元，追減預算58萬元，合計2億950萬餘元，決算審核結果，修正減列應收保留數68萬元，係減列溢計之應收歲入款；審定實現數3億6,214萬餘元，應收保留數309萬餘元，主要係違規案件罰鍰尚待收繳，仍須繼續執行；合計決算審定數為3億6,523萬餘元，較預算增加1億5,573萬餘元（74.33％），主要係交通違規及違反社會秩序維護法等罰鍰收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計385萬餘元，決算審核結果，審定實現數81萬餘元（21.13％）；減免（註銷）數246萬餘元（63.94％），主要係已取得債權憑證註銷保留數；應收保留數57萬餘元（14.94％），主要係各年度違規案件罰鍰及違規車輛保管費尚待繼續收繳。

3.歲出原編列預算數16億35萬餘元，經追加預算2,020萬元，追減預算60萬元，並因辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉反賄選系列活動計畫、交通警察隊辦公廳舍興建工程第1次變更設計等事由，經動支第二預備金1,152萬餘元，合計16億3,148萬餘元，決算審核結果，審定實現數15億7,106萬餘元（96.30％），應付保留數686萬餘元（0.42％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為15億7,793萬餘元，預算賸餘5,354萬餘元（3.28％），主要係人事費賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計1億4,544萬餘元，決算審核結果，審定實現數5,193萬餘元（35.71％）；減免（註銷）數168萬餘元（1.16％），主要係地方選舉查察賄選績效獎金及員警破案獎金未達發給條件而註銷；應付保留數9,182萬餘元（63.13％），主要係交通警察隊辦公廳舍興建工程及警用無線電系統更新案等尚在執行中。

（三）重要審核意見

1.交通事故造成死亡總人數已有降低，惟整體及高齡者交通事故件數及受傷人數改善成效仍未盡理想，間有部分易肇事熱點尚未設置科技執法設備，有待檢討改善，以建立友善安全交通環境及提升執法效能。

圖1　112年度市縣每10萬人因交通事故造成受傷人數

註：1.連江縣人口數不足10萬，無法採計每10萬人受傷人數。

2.資料來源：整理自交通部道安資訊查詢網站資料。

市縣別

每10萬人數

警察局為改善交通秩序，預防交通事故發生，辦理道路交通安全管理、交通安全教育及宣導、交通事故處理等業務，於112年度編列預算數5,884萬元，執行結果，決算數5,721萬餘元。經查執行情形，核有：（1）據交通部道安資訊查詢網統計資料，新竹市近3年度（110至112年度）每10萬人因交通事故死亡人數由110年度10人降低至112年度9人，惟道路交通事故總件數，由110年度8,628件增加至112年度9,397件，又近3年度每10萬人因交通事故受傷人數，分別為2,565人、2,694人及2,769人（圖1），常居全國前5高，道路交通事故件數及受傷人數等改善成效仍未盡理想，經該局分析112年度新竹市A1、A2類道路交通事故主要肇事車種，以機車5,744件（61.13％）最多，小客車3,031件（32.25％）次之，肇因主要係未依規定讓車、未注意車前狀態、未保持行車安全距離、轉彎未依規定等所致，民眾道路交通行車安全法制觀念尚須強化；（2）新竹市近3年度高齡者（65歲以上）機車交通事故件數由110年度1,053件增加至112年度1,311件，增加258件，增幅24.50％；死傷人數由110年度956人增加至112年度1,213人（表1），增加257人，增幅26.88％，高齡者發生道路交通事故呈逐年增加趨勢，依交通事故肇因分析，以未依規定讓車、左轉彎未依規定、變換車道不當、未注意車前狀況、未保持行車安

表1　新竹市高齡者機車事故件數及死傷人數

| 單位：件、人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 事故件數 | 死傷人數合計 | 死亡人數 | 受傷人數 |
| 110 | 1,053 | 956 | 11 | 945 |
| 111 | 1,176 | 1,057 | 11 | 1,046 |
| 112 | 1,311 | 1,213 | 8 | 1,205 |

資料來源：整理自交通部道安資訊查詢網站資料。

全距離等為主，仍待加強辦理護老交通安全計畫；（3）截至112年底止，轄內共建置19處科技執法路口（段），惟尚有15處易肇事熱點未設置相關科技執法設備，改善危險路口交通安全尚有策進空間等情事，經函請研謀改善。據復：（1）以交通3E政策為主軸，從交通教育宣導（Education）、交通工程改善（Engineering）及交通執法取締（Enforcement）等面向，持續與各局處合作及執行各項防制措施，強化民眾道路交通安全法制觀念，並達成交通事故防制成效；（2）分析轄區內高齡者發生交通事故路口暨易肇事地點，提供各分局作為編排守望及交通取締勤務之參考，定期檢討各項防制作為，並持續加強宣導高齡民眾應向監理機關辦理駕照換照事宜等，以防制高齡者交通事故；（3）介壽路、金山街路口1處易肇事路口已獲113年中央政府補助款，預定於113年9月裝設科技執法設備，另已申請市政府補助款項，統籌設置5處「移動式（標靶式）科技執法」，進行精準性之執法取締，提升執法效能。

2.建置錄影監視系統，以維護治安並預防嚇阻犯罪，惟部分錄影監視設備故障，且修復進度遲緩，間有影像調閱及管理作業未臻周妥，有待檢討改善，以確保系統正常運作及強化資訊安全。

警察局為維護轄內治安及預防嚇阻犯罪，截至112年底止，共建置錄影監視攝影機5,455支，扣除受工程影響運作數169支後，應正常運作數計5,286支，實際正常運作數計4,943支，妥善率約93.51％，112年度編列相關建置、使用及管理維護經費共5,797萬餘元。經查執行情形，核有：（1）部分錄影監視設備尚於保固期間，惟累計故障天數介於59日至331日之間仍未修復者計14支，設備故障修復進度遲緩；（2）錄影監視系統建有日誌資料，惟保存期間僅6個月，不足內政部警政署日誌系統作業規定5年保存期間，且亦未訂定相關稽核計畫，存有案件調查無跡可循風險；（3）樹林頭、關東橋、朝山等3所派出所112年10至12月錄影監視系統日誌資料檔，分別計129筆、73筆及44筆，惟同期間各該派出所於調閱案件前有填寫錄影監視系統錄影檔案管理紀錄表者僅15筆、3筆及7筆，又查各該派出所前揭紀錄表，業送主管審核通過調閱影像，惟系統日誌資料未有相關調閱軌跡者，分別計有6筆、1筆及4筆，均顯示調閱影像未依規定確實登載紀錄表等情事，經函請研謀改善。據復：（1）錄影監視系統維修經費不足，故以重要路口及影響範圍較大者優先維修，將於以後年度提高預算，落實速報速修作業，以確保錄影監視系統正常運作；（2）刻正修訂「新竹市警察局錄影監視系統維護執行計畫」，將日誌保存期間延長至5年，並定期辦理稽核計畫；（3）各單位因偵辦案件需調閱之錄影監視影像量大，常非調閱1次即能完成，或因勤務而中止，致紙本紀錄表存有疏漏，經檢討及參考其他市縣作法，將於調閱平臺規劃增設調閱事由等欄位，以電磁紀錄取代紙本紀錄表。

（四）111年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於111年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

表2　111年度審核報告所列警察局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.偵防詐欺犯罪工作經中央政府評比名列前茅，惟官方網站及臉書粉絲團反詐騙宣導訊息點閱率偏低，部分ATM遭車手提款尚未納入重點勤務防制區域，另部分電玩等特種行業場所緊鄰學校或兒少生活圈，未列入臨檢查察範圍，尚待強化檢討勤務部署，以提升維護治安及兒少身心成長效能。 |  |
| 2.輔導成立社區守望相助隊，惟涵蓋率不足或部分犯罪熱區未成立，允宜導入風險管理觀念，評估優先輔導成立之可行性，另部分成員年齡已滿70歲仍逾齡納編，有待審酌潛在危險性，並妥為調整人力編組廣納新血。 |  |

拾、消防局主管

消防局主管僅新竹市消防局1個機關，掌理災害預防、災害搶救、勤務派遣及緊急救護等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫9項，包括整修消防廳舍、推動防災教育宣導、充實特種救災（生）裝備及消防救災車輛器材、義消人員編組訓練演習服勤、消防人員專長訓練、緊急救護及勤務派遣、建構災害防救體系、火災調查等重要施政項目，其中已執行完成者5項，尚在執行者4項，主要係119指揮中心整建案、獎勵義消出國旅遊案合約期程跨年度，仍需繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數1,442萬元，經追加預算100萬元，合計1,542萬元，決算審核結果，審定實現數1,737萬餘元，應收保留數50萬餘元，主要係應收行政罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為1,788萬餘元，較預算增加246萬餘元（15.98％），主要係罰款及賠償收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計573萬餘元，決算審核結果，審定實現數529萬餘元（92.39％）；減免（註銷）數12萬餘元（2.20％），主要係已取得債權憑證者註銷應收帳款；應收保留數31萬餘元（5.41％），主要係違反消防法之罰鍰尚待繼續收繳。

3.歲出原編列預算數5億6,929萬餘元，經追加預算1,390萬元，追減預算190萬元，並因辦理119指揮中心整建等事由，經動支第二預備金1,611萬餘元，暨因人事費不足，動支各類員工待遇準備240萬元，合計5億9,981萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億7,987萬餘元（96.68％），應付保留數1,115萬餘元（1.86％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為5億9,102萬餘元，預算賸餘878萬餘元（1.46％），主要係老舊公寓大廈改善消防安全等補助經費結餘及人事費賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計2,423萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,418萬餘元（99.81％）；減免（註銷）數4萬餘元（0.19％），主要係消防安全設備檢修缺失改善經費結餘。

（三）重要審核意見

1.因應災害防救需求，持續布建水情監測設施及輔導設置水患自主防災社區，惟部分有積淹水通報紀錄之里行政區仍未設置淹水感測器，及防災社區於颱風警報期間未即時啟動，有待檢討改善，以確保民眾生命財產安全。

| 表1 水情監控設備建置情形 |  |
| --- | --- |
| 單位：站、臺 |  |
| 水情監控設備 | 數量 |
| 路面淹水感測站 | 76 |
| 區域排水監控站 | 17 |
| 水利閘門監控站 | 3 |
| 滯洪池監控站 | 3 |
| 移動式抽水機 | 7 |
| 抽水站 | 3 |

資料來源：整理自新竹市消防局提供資料。

消防局為加強轄區即時水情監控，提升防救災應變效率，於108至112年度陸續辦理智慧防汛網推廣建置及韌性防災措施執行計畫，截至112年底止，布建水情災情監測與監控設施，包括路面淹水感測站及區域排水監控站等（表1），建置經費共3,584萬元，並連結警察局及其他單位CCTV閉路監視器監視影像輔助示警，以及推動設置共6處水患自主防災社區。經查執行情形，核有：（1）依經濟部水利署（下稱水利署）提供之105至111年度積淹水通報點位，運用QGIS地理資訊系統轉換成淹水村里方式呈現，並套疊轄區內76處路面淹水感測器分布結果，其中於7年期間有積淹水通報紀錄之里行政區，惟仍未設置感測器者計30個里，且部分里別通報淹水2次至3次；另有42處感測器於同期間連續多年未檢測有淹水情形，占比55.26％，顯示近5成感測器未發揮設施效能，有待滾動式檢討設置點位之妥適性；（2）運用QGIS地理資訊系統套疊截至112年9月15日之新竹市防災社區與淹水感測器圖資等資料結果，東區公園里及東園里2個里布建之感測器通報淹水次數達3次以上，惟尚未設置防災社區，有待輔導設置或強化與鄰近社區聯防因應；（3）新竹市於112年9月海葵颱風來襲警報期間，應啟動防災社區計有東區三民里等6個里，惟均未即時啟動，不利落實社區自主防災；（4）水利署為利防救災人員即時了解排水渠道閘門或水位狀況，補助市縣政府設置災情監控即時影像監視器，並要求完工後將監視影像上傳水資源物聯網感測基礎雲端作業服務平臺（下稱水資源物聯網平臺）。截至113年1月底止，轄區內區域排水、滯洪池或水利閘門監控站等26處監視器之監控影像，介接水資源物聯網平臺之介接率及影像妥善率均為88.5％，未完成全數介接，係港北橋、延平支線中段及第3號水門等3處監視器因光纖傳輸網路斷線、或設備故障等，無法正常運作，其中延平支線中段1處自112年10月起迄至113年1月已逾3個月仍未修復等情事，經函請檢討改善。據復：（1）部分積淹水點位經改善後未再發生積淹水情形，後續將滾動式檢討調整淹水感測器設置地點，及爭取經費於必要設置處增設；（2）針對易致災或淹水次數較多之社區，輔導成立防災社區或韌性社區，並加強推動社區聯防機制；（3）將於颱風警報期間，加強防災社區啟動機制，另持續辦理防災社區教育訓練及工作坊，並於年度大型防災演習，邀請水患自主防災社區人員參與演習；（4）延平支線中段之監視器已修復完成並正常運作，另持續追蹤各監控影像介接水資源物聯網平臺情形，以維護水情設備監測功能。

2.為保障人民生命安全執行緊急救護工作，惟救護車出勤空跑次數及比率逐年提高，間有自動心肺復甦機超過半數已逾耐用年限，有待研謀改善，俾順遂執行緊急救護工作。

| 表2 救護車緊急救護出勤情形統計 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：次、％ |  |  |  |
| 年度 | 出勤總次數 | 空跑次數 | 空跑比率 |
| 110 | 19,604 | 4,471 | 22.81 |
| 111 | 22,279 | 5,083 | 22.82 |
| 112 | 22,511 | 5,319 | 23.63 |

資料來源：整理自新竹市消防局提供資料。

消防局為執行到院前緊急救護工作，及充實各項緊急救護用器材，以提升到院前緊急救護品質，於112年度編列預算數498萬餘元，辦理緊急救護工作及推動高級救護技術員訓練計畫。經查辦理情形，核有：（1）近3年度（110至112年度）緊急救護總件數分別為1萬9,604件、2萬2,279件及2萬2,511件，其中救護車未運送傷病患次數分別為4,471次（22.81％）、5,083次（22.82％）、5,319次（23.63％），救護車出勤空跑次數及比率逐年提高（表2），為避免有限緊急救護資源空耗浪費，有待加強研析空跑原因及妥謀相關因應措施；（2）截至112年底止，經管自動心肺復甦機計有19臺，配置各分隊1臺至3臺不等，惟超過5成（11臺）已逾耐用年限，有待妥適評估緊急救護器耗材運用及設備屆齡汰換規劃，妥為籌編年度預算或租用，以穩定供應緊急救護案件所需等情事，經函請研謀改善。據復：（1）空跑原因包括傷患經救護處置後，逕自就醫或拒絕送醫，或民眾報案時，對救護地點描述未盡清楚等，嗣後於受理報案時，將加強詢問過濾及查證地址，並於接獲非危急個案或指定至門診就醫案件，適時說明收費規定，以減少空跑次數及出勤後拒絕送醫件數；另將利用各種場合及活動，向民眾加強宣導正確使用救護車時機；（2）於113年間已陸續接獲民間團體捐贈及內政部消防署配發計10臺，尚符各分隊需求，另備用機器亦隨時保持堪用狀態，以穩定供應緊急救護案件所需。

（四）111年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於111年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

| 表3 111年度審核報告所列消防局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.賡續充實消防人力並招募民眾加入義消行列，且正式消防人員實際員額逐年增加，惟較鄰近縣市仍有不足，部分義消成員已逾法定年齡上限，間有義消裝備已達耐用年限，尚待研謀改善，以提升消防量能。 |  |
| 2.消防車輛逾使用年限比率已大幅降低，惟仍有2成逾年限，又部分已報廢車輛仍列預計保養計畫，及勤務機車無行駛里程紀錄仍列支保險費，有待妥謀改善及強化車輛管理。 |  |

拾壹、衛生局主管

衛生局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次：

一、單位決算部分

衛生局主管僅新竹市衛生局1個機關，掌理全市醫政、長期照顧、食品藥物管理及疾病管制等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫12項，包括加強醫事及護理機構管理、宣導用藥安全、建立性侵害及家庭暴力防治體系、辦理用藥安全宣導活動、監測違規廣告、食品業衛生輔導管理及抽檢、衛生保健暨菸害防制及傳染病防治等重要施政項目，其中已執行完成者7項，尚在執行者5項，主要係住宿式服務機構使用者補助方案尚在辦理中，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數8億4,682萬餘元，經追加預算1,788萬餘元，合計8億6,470萬餘元，決算審核結果，審定實現數8億4,606萬餘元，應收保留數1,933萬餘元，主要係違反食品安全衛生管理法、藥事法及藥師法等裁罰案件罰鍰尚待繼續收繳；合計決算審定數為8億6,540萬餘元，較預算增加69萬餘元（0.08％），主要係違反食品安全衛生管理法等裁罰案件較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計5,596萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,313萬餘元（23.48％）；減免（註銷）數893萬餘元（15.98％），主要係計畫型補助收入依計畫實際執行情形撥付；應收保留數3,388萬餘元（60.55％），主要係違反食品安全衛生管理法、化粧品衛生安全管理法等裁罰案件罰鍰尚待收繳。

3.歲出原編列預算數10億8,306萬餘元，經追加預算4,343萬餘元，追減預算1,775萬餘元，並因辦理新竹市祝妳好孕凍卵補助計畫，及購置B型肝炎免疫球蛋白（Hepatitis B Immune Globulin, HBIG）、B型肝炎、日本腦炎、水痘、五合一、四合一、麻疹德國麻疹腮腺炎、13價及23價肺炎鏈球菌等嬰幼兒、學齡兒童及長者等各項疫苗等事由，經動支第二預備金731萬元，合計11億1,605萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數3,438萬餘元，係減列無須支用之超額保留款及計畫經費結餘款；審定實現數8億4,038萬餘元（75.30％），應付保留數3,310萬餘元（2.97％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為8億7,349萬餘元，預算賸餘2億4,256萬餘元（21.73％），主要係長期照顧補（捐）助經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計5,670萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,921萬餘元（86.79％）；減免（註銷）數748萬餘元（13.21％），主要係住宿式服務機構使用者補助方案經費結餘。

二、附屬單位決算非營業部分

衛生局主管僅新竹市醫療作業基金1個作業基金單位。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫僅列有醫療成本1項，實施結果，未達預計目標，主要係支援醫護人員費用優先由中央補助款支應，用人費用較預計減少所致。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘396萬餘元，較預算賸餘47萬餘元，增加349萬餘元，主要係支援醫護人員費用優先由中央補助款支應，用人費用較預計減少所致。

三、重要審核意見

（一）為強化幼兒健康管理，辦理幼兒專責醫師制度計畫，惟嬰兒及新生兒死亡率高於全國平均數，間有兒科及幼兒常規疫苗接種合約院所分布不均，及部分脆弱家庭等幼童個案未妥為列管照護，有待研謀改善，以完善兒童醫療網絡及健康發展。

圖1  新竹市兒科院所分布情形

資料來源：整理自衛生福利部醫事查詢系統及新竹市各區戶政事務所網站資料。

衛生福利部為發展以家庭為中心之幼兒專責醫師制度，委託市縣政府辦理「幼兒專責醫師制度計畫」，期透過基層院所之兒科專科醫師擔任未滿3歲兒童之照護專責醫師，並建置幼兒專責醫師個案管理資訊系統，以個案管理方式提升嬰幼兒主動照護，落實預防保健。衛生局獲補助辦理112年度幼兒專責醫師制度計畫，核定經費計893萬餘元，截至112年8月底止，自行收案計9,187人次、指定收案181人次，共計收案9,368人次。經查兒童預防保健執行情形，核有：1.新竹市111年度嬰兒、新生兒死亡率各為5.7‰、3.7‰，分別高於全國平均值1.3個及0.9個千分點，又運用QGIS地理資訊系統套疊各里幼（兒）童人數及兒科院所、幼兒常規疫苗接種合約院所分布情形（圖1、圖2），發現香山區尚無兒科院所及幼兒常規疫苗接種合約院所，須跨區就醫，另部分里未滿12歲之兒童人數高於新竹市各里平均兒童人數，惟轄區內無兒科院所計33個里，顯示部分里兒科院所相對不足，且幼兒常規疫苗接種合約院所分布不均，有待整合醫療照護資源，強化兒童緊急傷病就醫涵蓋率；2.截至112年8月底止，該局列管轄內藥物濫用個案有3歲以下子女者，計8

圖2  幼兒常規疫苗接種合約院所分布情形

資料來源：整理自新竹市衛生局提供資料及新竹市各區戶政事務所網站資料。

人育有10名幼童，惟未將之納入幼兒專責醫師制度計畫之指定收案對象；3.符合幼兒專責醫師制度計畫申請資格之醫療院所計35家，惟截至112年7月底止，已完成簽約之醫療院所計22家，醫療院所參與率（62.86％）較111年度同項比率及112年度目標值（80％）減少，且推廣參與之合約醫療院所包括19家兒科診所及3家醫院，尚未達預計招募21家兒科診所及4家醫院之目標；4.由社會處列管脆弱家庭、低收入及中低收入家庭、兒少保護家庭、身心障礙等未滿3歲幼兒共計250人，與該局列管應協助媒合數28人，存有落差達222人，顯示多數指定收案類別之幼兒個案未列入該局應協助媒合專責醫師名冊予以追蹤管理；5.該局自行訂定指定收案類別之應媒合個案計28人，其中已由指定醫療院所完成收案者計6人，媒合率僅21.43％等情事，經函請研謀改善。據復：1.業於香山區推動家庭醫師整合照護計畫，參與醫事機構計5所，另將輔導及媒合香山區醫療機構加入幼兒常規疫苗接種服務，以提升香山區幼兒接種常規疫苗之可近性；2.將藥物濫用孕產婦或父母為藥物成癮者之3歲以下兒童納入113年度計畫指定收案對象；3.賡續宣導及鼓勵醫療院所參與幼兒專責醫師制度計畫；4.持續強化橫向聯繫機制，適時更新應協助媒合名冊並加強轉介宣導，以建立公共衛生及社福體系連結，落實轉介通報；5.持續透過宣導、會議及函文等多元方式及管道，鼓勵家長參與，以提升幼兒專責醫師計畫之效益。

（二）為健全長期照顧服務體系，持續提供居家、社區及機構式多元服務，惟服務據點及住宿式機構布建不足且分布不均，間有服務案件核定作業時間超逾基準及照管員工作負荷沉重；又近5成確診失智症者未能由政府提供照顧服務，有待研謀改善。

依據國家發展委員會2022年8月公布「中華民國人口推估」報告，我國65歲以上老年人口占比，於2022年底為17.5％，逾高齡社會之14％，推估將於2025年超過20％，邁入超高齡社會。隨著老年人口逐年攀升，失能失智人口增加衍生長期照顧（下稱長照）需求，政府在2017年續推「長照十年計畫2.0」，衛生局配合中央政策於112年度編列預算7億8,489萬餘元辦理長照2.0整合型等計畫。經查執行情形，核有下列事項：

| 表1 新竹市各區老人機構分布情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：家 |  |  |  |  |  |
| 區別 | 合計 | 老人福利機構數 | 一般護理之家數 |  | 新竹榮譽 國民之家數 |
| 合 計 | 18 | 9 | 8 |  | 1 |
| 東 區 | 2 | 1 | 1 |  | － |
| 北 區 | 11 | 5 | 5 |  | 1 |
| 香山區 | 5 | 3 | 2 |  | － |
| 資料來源：整理自新竹市衛生局提供資料。 |  |  |  |

圖3  新竹市C據點與各里65歲以上人口分布情形

資料來源：整理自新竹市衛生局提供資料及新竹市各區戶政事務所網站資料。

1.因應人口老化布建長照服務能量，惟相關據點布建情形未臻周妥，間有案件核定作業時間超逾基準及照管員工作負荷沉重，有待研謀改善，以提升服務近便性及照護品質：（1）為落實「社區老化」及「在地老化」之長照政策，C據點實際布建數已超逾預計目標數，惟部分65歲以上人口較多之里，尚未建置C據點者，計有6個里（圖3），有待通盤考量現有服務資源及需求，擇定優先布建區域，以提升巷弄長照站服務之近便性；（2）提供居家服務、家庭托顧、專業服務、交通接送、營養餐飲等5項服務項目實際數介於3家至25家間，未達目標數5家至26家間，又尚有一國中學區未布建日照中心；（3）據媒體報導，新竹市老人長照機構之量能，及老人長照、安養機構可供進住人數占老年人口比率，新竹市每萬人僅可供53.9人進住，位居全臺之末，又市政府112年推估65歲以上失能老人以東區最多，惟老人福利機構及護理之家布建數以北區11家最多、香山區5家次之、東區2家最少（表1），有待提升住宿式長照機構服務量能，並均衡布建；（4）110年度至112年度9月底止長照服務新案個案核定作業時間自7.01天，增加至14.86天（表2），均超逾衛生福利部訂定品質控管基準7天；（5）衛生福利

表2　長照服務新案個案管理時效

| 單位：天 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 合計 | 平均評估時間（註2） | 平均評估核定時間 | 平均計畫擬定時間 | 平均計畫核定時間 |
| 110 | 7.01 | 1.74 | 3.29 | 0.99 | 0.99 |
| 111 | 7.83 | 1.59 | 4.26 | 0.99 | 0.99 |
| 112 | 14.86 | 3.15 | 5.35 | 1.00 | 5.36 |
| 註：1.資料統計至112年9月底止。 2.係個案申請服務至照顧管理專員完成評估時間。 3.資料來源：整理自新竹市衛生局提供資料。 |  |  |  |  |  |

部已建立資訊平臺及推動資訊化報到機制，惟部分C據點未落實資訊化報到，服務人數仍依賴服務單位提報；（6）新竹市長期照顧管理中心之個案管理數自109年度之4,198案，成長至112年8月底

表3  照顧管理專員及個案管理員服務案件量

單位：人、案

| 項目 | 年度 | 年底在職人數 | 個案管理數 | 每人平均 管理案量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 照顧管理專員 | 109 | 17 | 4,198 | 247 |
|  | 110 | 21 | 4,562 | 217 |
|  | 111 | 20 | 4,936 | 247 |
|  | 112 | 21 | 5,285 | 251 |
| 個案管理員 | 109 | 30 | 2,862 | 95 |
|  | 110 | 38 | 3,697 | 97 |
|  | 111 | 39 | 4,513 | 116 |
|  | 112 | 46 （註2） | 5,285 | 119 |

註：1.資料統計至112年8月底止。

2.112年度個案管理員專任43人、兼任3人，其餘年度尚無兼任人員。

3.資料來源：整理自新竹市衛生局提供資料。

止之5,285案，據統計該中心照顧管理專員每人服務案量自247案增加至251案，及個案管理員每人服務案量自95案增加至119案（表3），人員工作負荷沉重，亟待充實人力等情事，經函請研謀改善。據復：（1）部分里因受限場地及人力，尚未布建C據點，將持續尋覓其他閒置空間並媒合單位設立；（2）預計於113年新設立2家日間照顧機構，另居家服務機構於112年底完成目標數，至於其他項目持續積極媒合有意願之單位；（3）盤點舊校舍等場域空間，及積極宣導並鼓勵健全且具經驗之公私部門團隊布建住宿式機構；（4）因人力不足，影響服務核定時效，將於113年增加1名照顧管理人力，另藉由會議共同規劃照顧管理專員訪案量，並請訪視效率較佳之同仁分享工作經驗；（5）因系統不穩定、部分據點無網路或據點承辦人對系統不熟悉等因素，致部分據點以紙本報到為主，將持續推動資訊化報到管理機制；（6）將於113年度增加1名照顧管理專員，另預計再徵選1家A單位，以提升個案管理量能，及適時調整A單位派案量。

2.失智社區服務據點尚未達預計布建數，且近5成確診失智症者未能由政府提供照顧服務，有待研謀改善，以強化失智症照顧服務體系：（1）截至112年8月底止，失智社區服務據點僅9處，較預定數減少1處，尚未達預計布建數；又新竹市使用失智照護資源之人數為1,606人（包括失智共同照護中心1,346人、失智社區服務據點172人，及失智日間照護88人），僅占確診失智症者人數3,059人之52.50％，顯示仍有近5成確診失智症者未能尋求或由政府提供照顧服務，有待積極布建服務據點，及發掘有照顧需求之個案，適時提供或轉介照護服務；（2）市政府為使失智症者及家屬獲得需要之優質服務，訂有新竹市失智症行動計畫，由該局及市政府勞工處等8個機關單位共同執行，惟未適當統整及追蹤辦理結果，亦未召開檢討會議及公布辦理情形，有待定期追蹤執行成果、召開跨機關單位成果報告及檢討會議等，以落實失智症政策推行及管考；（3）已有1個單位取得團體家屋籌設許可，惟尚在整地階段，有待輔導該單位解決籌設相關問題，加速其辦理期程；又新竹市多為集合式住宅且腹地狹小，較難覓得適宜成立小型家屋之場地，亦有待活化合適之公有閒置空間，積極推展成立團體家屋，以滿足失智症者多元照顧服務需求等情事，經函請檢討改善，據復：（1）於113年度輔導民間單位增設失智社區服務據點及推廣失智症預防照護，以增加據點服務量能，另督導失智共同照護中心加強宣導醫院就醫民眾進行失智症之診斷，並轉介至中心接受服務；（2）於113年修訂失智症行動計畫，彙整其他局處室之成果，並於長期照顧推動小組委員會議進行相關檢討；（3）業籌設1家失智症團體家屋，預計115年完工，並賡續積極媒合公私部門布建。

（三）為保障市民飲水安全，加強加水站業者管理，惟漏未列管部分應實施稽查之加水站，及部分加水站業者未辦理食品業者登錄等，有待檢討改善，以維護民眾飲水衛生安全。

衛生局為為確保加水站之衛生管理，維護消費者健康，於105年6月公告實施新竹市加水站衛生管理自治條例，以加強加水站業者管理，保障市民飲水安全。截至112年度8月底止，衛生局列管轄內加水站共計50處。經查加水站衛生管理執行情形，核有：1.列管加水站業者，惟部分加水站漏未列管者計6處，另許可證逾有效期限者1處；又列管資料尚乏衛生管理人員等資料，有待加強稽查並強化列管資料之詳實程度；2.部分加水站業者未於衛生福利部食品藥物業者登錄平臺登錄者計6處，有待積極輔導辦理食品業者登錄；3.經實地勘查6處加水站業者，其中未張貼加水站許可證或許可證無法辨識者計3處；未標示應煮沸勿生飲或可生飲之標語者計2處；未完整張貼負責人及衛生管理人員之姓名及聯絡電話者計4處；未有完整加水站設備維護管理紀錄者1處，有待輔導業者依規定張貼公告文件等情事，經函請研謀改善。據復：1.經現場稽查結果，已無營業者3處，並輔導加水站業者重新取得或申請加水站許可證4處，另增列加水站之衛生管理人員名冊，及強化加水站衛生管理人員之衛生講習，加水站業者申辦許可證時，請其一併檢附衛生管理人員3年度衛生講習證明；2.已輔導該6處加水站業者完成資料登錄；3.除無供水營業之加水站外，已稽查4處加水站並輔導業者張貼設備維護管理紀錄等相關文件。

（四）為促進市民精神健康，設置社區心理衛生中心及精神障礙者協作模式服務據點，惟各行政區心理衛生服務資源配置未盡均衡適足，及社區式服務使用意願及頻率尚待提升，有待研謀改善。

| 表4 新竹市精神障礙者區域分布 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |
| 行政區 | 人數 | 各區人數 占合計之比率 |
| 合 計 | 1,951 | 100.00 |
| 東 區 | 816 | 41.82 |
| 北 區 | 782 | 40.08 |
| 香 山 區 | 353 | 18.09 |
| 資料來源：整理自新竹市政府提供資料。 |  |  |

衛生局為促進市民心理健康，設置社區心理衛生中心辦理民眾心理衛生促進、自殺防治、精神疾病防治等各項業務，並持續優化個案關懷服務量能及提升社區心理衛生中心之可近性，於112年度預算編列228萬餘元辦理整合型心理健康工作計畫；及市政府為構建轄內精神障礙者協作模式之服務據點，於111及112年度獲衛生福利部補助辦理精神障礙者協作模式服務據點計畫，核定計畫總經費分別為341萬餘元及488萬餘元。經查執行情形，核有：1.依據市政府主計處公告112年8月統計資料，新竹市身心障礙者人口數為1萬8,020人，其中精神障礙者有1,951人，占新竹市身心障礙者10.83％，又精神障礙者以居住於東區816人（41.82％）為最多，北區782人（40.08％）次之，香山區353人（18.09％）再次之（表4），顯示市轄各區皆有心理衛生之照護服務需求，惟市轄社區心理衛生中心僅東區1處，又該中心編制於衛生局內，且設置與衛生局同一處，核與衛生福利部訂定「112年度社區心理衛生中心實地輔導計畫」，要求心理衛生中心不得設置於醫療機構及衛生局內之規定未盡相符，各行政區心理衛生服務資源配置未盡均衡及適足，有待研謀規劃東區中心搬遷事宜，並通盤檢視各行政區轄區人口數、心理衛生服務需求及既有照護資源均衡布建；2.市政府於111年5月補助民間團體協會於同年6月開辦精神障礙者協作模式據點「心築會所」，辦理講座課程、社交休閒活動及自主成長團體等活動，以發掘精神障礙者之潛能，惟111及112年度平均每場活動會員參與人次占總會員比率自22.59％下降至17.70％，會員參與比率偏低，由該會所提供之社區式服務使用意願及頻率均有待提升等情事，經函請研謀改善。據復：1.規劃於新竹市北區布建第2處社區心理衛生中心，並持續尋覓適當位址作為第1處中心（東區）之遷移地點，以提供民眾可近性服務；2.將賡續督促及輔導單位提升服務對象活動參與率及執行相關業務，以促進精神障礙者發展互助社群、社區參與之目的。

四、111年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於111年度審核報告內列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者3項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表5），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見3項通知研謀改善。

表5　111年度審核報告所列衛生局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）持續辦理食品衛生安全管理，保障消費者食用安全，惟未能充分掌握新設立工商登記之食品業者資料，且食品檢驗規費收費標準久未修訂，尚待介接營業稅籍登記資料，由源頭掌握食品業者，並健全檢驗規費制度規章。 | 因部分加水站業者未辦理食品業者登錄，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（三）」。 |
| （二）賡續推動長照政策，惟部分安養機構尚未設置自動撒水設備或汰換老舊電路設施，潛存公共安全風險，且部分服務涵蓋率欠佳或服務據點布建不足，亟待輔導改善，並積極媒合民間機構及運用機關閒置空間布建資源，俾提供民眾適切之照護服務。 | 因服務據點及住宿式機構布建不足且分布不均，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。 |
| （三）為守護市民心理健康，辦理整合型心理健康工作計畫，惟服務機構資源分布尚欠均衡，且整體收容量已達9成以上，部分機構已飽和或趨近飽和，又心理健康計畫尚無相關衡量指標及部分活動成效欠佳，有待提升服務量能及強化防治作為。 | 因各行政區心理衛生服務資源配置未盡均衡及適足，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（四）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）持續推動癌症篩檢及菸害防制，惟辦理癌症篩檢之醫事機構分布不均，部分癌症篩檢率及陽性追蹤率偏低，另二手菸暴露率及電子菸使用率較全國平均高，有待提升癌症篩檢率，並強化戒菸成效及預防癌症發生。 |  |
| （二）加強推動毒品防制政策，惟部分藥癮者處遇計畫執行成效未達預計目標，毒品防制計畫預算執行率欠佳，亟待研謀改善，以提升計畫及預算執行成效。 |  |

拾貳、環境保護局主管

環境保護局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

環境保護局主管僅新竹市環境保護局1個機關，掌理全市公害預防、各種病媒防治、公害糾紛之處理、環境清潔維護、垃圾資源回收廠及掩埋場管理等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫9項，包括加強民眾陳情案件處理、海岸清理維護、環境教育推廣、空氣品質維護及改善、低碳城市推動、水及土壤污染防治業務、資源循環零廢棄-推動垃圾全分類及資源回收再利用、營造永續優質環境衛生、垃圾資源回收廠及掩埋場廢棄物進廠（場）管制、掩埋場營運操作管理、掩埋場綠美化及教育訓練、事業廢棄物資源循環零廢棄等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者7項，主要係新竹市垃圾資源回收廠升級整備期間廢棄物調度與暫存計畫、垃圾資源回收廠委託操作管理服務計畫等尚在執行中。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數7億8,690萬餘元，經追加預算4,567萬餘元，合計8億3,257萬餘元，決算審核結果，審定實現數6億9,028萬餘元，應收保留數2,839萬餘元，主要係廢棄物清理費尚待收繳；合計決算審定數為7億1,868萬餘元，較預算減少1億1,389萬餘元（13.68％），主要係因辦理新竹市垃圾資源回收廠升級整備工程，進行垃圾量管控作業，廢棄物清理費收入較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計5,855萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,701萬餘元（80.29％）；減免（註銷）數23萬餘元（0.40％），主要係取得債權憑證而予註銷；應收保留數1,130萬餘元（19.31％），主要係違反各類環境保護法規案件之罰鍰尚待收繳。

3.歲出原編列預算數10億9,382萬餘元，經追加預算8,608萬餘元，並因辦理中型社區及金雅重劃區垃圾清運作業人力委外計畫，與宣導淨零綠生活暨綠色辦公、環保餐廳及旅遊推廣計畫等事由，經動支第二預備金658萬餘元，合計11億8,649萬餘元，決算審核結果，審定實現數9億5,431萬餘元（80.43％），應付保留數9,244萬餘元（7.79％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為10億4,675萬餘元，預算賸餘1億3,973萬餘元（11.78％），主要係焚化廠委託代操作費用依實際處理量計價核銷等業務費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計8,511萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,249萬餘元（96.92％）；減免（註銷）數159萬餘元（1.87％），主要係新竹市垃圾資源回收廠委託操作管理服務計畫結餘；應付保留數103萬餘元（1.21％），主要係新竹左岸壘球場圍籬暨臺鐵橋下停車場新建工程尚在執行中。

二、附屬單位決算非營業部分

環境保護局主管包括新竹市環境污染防制基金、新竹市環境教育基金等2個特別收入基金單位，分別辦理環境污染防制及環境教育相關業務。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有空氣污染防制計畫、環境保護計畫、水污染防治計畫、一般行政管理計畫、環境教育計畫等5項，實施結果，環境保護計畫1項未達預計目標，主要係垃圾資源回收廠升級整備工程尚在辦理中。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘9,339萬餘元，與預算短絀2億1,733萬餘元，相距3億1,072萬餘元，主要係垃圾資源回收廠升級整備工程尚在辦理中。

三、重要審核意見

（一）推動河川流域水體污染總量管制，惟河川污染指數頗高，客雅溪部分系統或事業廢水氨氮污染比重較高，間有部分事業毒化物使用量及污泥量申報數量不一致等情事，亟待研謀改善，以優化河川水質，降低危及民眾健康之風險。

我國參考聯合國之永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）策定臺灣永續發展18項核心目標，核心目標6為確保環境品質及永續管理環境資源。其中第6.3項具體目標係改善民眾居住衛生，提升河川水質；加強事業廢污水排放稽查管制，查緝可疑污染源，遏止水質污染情形發生等。環境保護局為落實環境永續發展及改善轄內河川水體水質，112年度辦理新竹市水污染源稽查與水污費徵收查核計畫，推動河川流域水體污染總量管制作業，結算驗收金額1,094萬餘元，新竹市主要河川計有頭前溪、客雅溪、三姓溪及鹽港溪等4條，列管事業以頭前溪列管家數275家為最多、其次為客雅溪列管家數245家、三姓溪列管家數59家居第三。經查辦理河川水質監測及污染防治執行情形，核有：1.近3年度（110至112年度）新竹市主要河川除頭前溪河川污染指數（River Pollution Index, RPI）為1.3，屬未（稍）受污染範圍外，客雅溪、三姓溪、鹽港溪等3條河川RPI分別介於4.4至5.0間、4.4至4.9間、2.8至3.15間，112年度仍屬中度污染（圖1），河川水質欠佳。又三姓溪近3年度中度污染長度占比由82％增至95％，且嚴重污染長度占比由4％增至5％（表1），顯示部分河段水質中度污染或嚴重污染漸增；2.客雅溪流域流經新竹市人口密集區，同時為新竹科學園區放流水之承受水體，水質受到生活污水與事業廢水影響，仍屬嚴重污染範圍，有影響人體健康風險。據該局統計客雅溪流域列管污染源之氨氮排放量，以新竹科學園區專用污水下水道系統居冠，平均氨氮排放量為1,485.13公斤/日，占全流域氨氮排放量之87.46％，及列管污染源之氨氮排放濃度，以玻璃業之氨氮排放濃度P75統計值85.16mg/L為最高，顯示上述系統或行業對客雅溪流域氨氮污染之影

圖1　新竹市主要河川全流域污染指數

註：1.RPI計算及比對基準：污染指數積分值（S）≦2.0為未（稍）受污染；2.0＜S≦3.0為輕度污染；3.0＜S≦6.0為中度污染；S＞6.0為嚴重污染。

2.資料來源：整理自環境部全國環境水質監測資訊網站資料。

RPI

| 響遠高於其他事業，有待強化事業廢水管控作為；3.列管事業已於毒性化學物質登記申報系統申報毒化物使用數量，惟未於廢（污）水定期檢測申報系統申報者計6筆，或於廢（污）水定期檢測申報系統申報之污泥量，少於事業廢棄物申報及管理資訊系統申報量者計36筆，疑有短（漏）報毒化物使用量及污泥量，有待強化申報 表1 三姓溪河川污染長度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：公里、％ |  |  |  |  |  |
| 河川 全長 | 年度 | 污染長度百分比 |  |  |  |  |
|  |  | 未（稍）受污染 | 輕度污染 | 中度污染 | 嚴重污染 |  |
| 7.5 | 110 | － | 14 | 82 | 4 |  |
|  | 111 | － | 6 | 92 | 2 |  |
|  | 112 | － | － | 95 | 5 |  |

資料來源：整理自新竹市環境保護局提供資料。

資料審查等情事，經函請研謀改善。據復：1.每年進行跨縣市流域水體污染聯合管制策略，並設置7處污水截流站、南門溪礫間接觸氧化工程，預計於客雅溪設置3處自動水質監測系統，以利淨化水質及了解水體水質變化情形，滾動調整污染改善策略；2.每年定期召開水污染管制作為會議，與新竹科學園區研商氨氮減量策略，包括：優先與客雅溪氨氮貢獻量前10大納管事業協談源頭減量、科學園區廢水處理設備更替膜濾材料、評估園區放流口增氧試驗與增氧設置工程、評估客雅溪氨氮加嚴標準等策略，以分期分階段方式逐步改善氨氮濃度；3.已通知申報資料異常之事業限期補正，俟補正完成再辦理後續審查作業，並加強宣導申報欄位填報注意事項，避免漏（誤）填。

（二）開徵事業用戶污水下水道使用費，挹注污水下水道建設及環境復育財源，惟對於公共污水下水道可使用地區內未接管家戶，尚未研訂規定開徵水污染防治費，有待檢討改善，以落實污染者付費制度，俾維護環境之永續發展。

| 表2 新竹市公共污水下水道可使用地區公告情形 |  |
| --- | --- |
| 序號 | 公共污水下水道可使用地區 |
| 1 | 新竹市光復路附近地區分支管網、用戶接管新建工程 |
| 2 | 新竹市武陵路附近地區（湳雅街以北）分支管網、用戶接管新建工程 |
| 3 | 新竹市武陵路附近地區（湳雅街以南）分支管網、用戶接管新建工程 |
| 4 | 新竹市污水下水道系統第二期光復區管線及用戶接管工程第一標 |
| 5 | 新竹市污水下水道系統第二期光復區管線及用戶接管工程第二標 |
| 6 | 新竹市污水下水道系統第二期東大區用戶接管工程第一標 |
| 7 | 新竹市大庄路附近暨指定地區分支管網、用戶接管新建工程 |

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

按水污染防治法第11條第2項明定，地方政府應對依下水道法公告之下水道使用區域內，未將污水排洩於下水道之家戶，徵收水污染防治費。經查家戶水污染防治費徵收情形，核有：市政府推動下水道建設，於101年7月訂定新竹市污水下水道使用費收費標準，自104年3月起陸續依下水道法公告7個公共污水下水道可使用地區及區域圖（表2），並開徵事業用戶污水下水道使用費，112年度業就已接管污水下水道之20家事業用戶，收取使用費計963萬餘元，以挹注污水下水道建設及環境復育財源。據內政部國土管理署統計資料，截至112年底止，新竹市污水處理率為71.17％（包含公共污水下水道普及率21.45％、建築物污水設施設置率27.83％及專用污水下水道普及率21.90％），其餘28.83％之家庭污水未納入接管或自設污水處理設施，逕行排放於溝渠及河川，造成污染。惟環境保護局迄未依法研訂相關徵收自治法規，對於已公告污水下水道使用區內之未接管家戶徵收水污染防治費，為落實污染者付費精神，並兼顧已公告污水下水道可使用地區內污水排放戶全面收費之公平性，經函請檢討改進。據復：業於113年4月與市政府工務處研商家戶水污染防治費徵收辦法制定作業分工權責，並持續辦理法規制定作業。

（三）新竹市為新竹科學園區所在地，常住人口大於設籍人口，一般廢棄物生產量持續上升，清運垃圾車輛及人力負荷均較鄰近市縣為重，亦不利於資源回收物細分類工作之推動，又廢棄物清除處理費未達收支平衡，且短絀持續擴大，有待研謀改善，以維垃圾清理體系永續運作。

新竹市為新竹科學園區所在地，鄰近市縣及外來人口至新竹市就業，常住人口大於設籍人口，依據環境部環境統計查詢網公開資料，近5年度（108至112年度）新竹市一般廢棄物總量持續上升（表3），截至112年度達到27萬4,441公噸，包括45.33％一般垃圾、52.45％資源垃圾及2.22％廚餘，其中過半是資源垃圾。環境保護局為維護市容整潔及提升環境生活品質，112年度辦理促進垃圾源頭減量及提升資源回收等計畫，預算編列3,536萬元，並配置清潔車輛161輛及清潔隊人員394人，辦理垃圾清運、道路清掃、水溝清疏、違規廣告物拆除等環境清潔工作。經查執行情形，核有下列事項：

| 表3 新竹市一般廢棄物產生量情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：公噸、公斤、％ |  |  |  |  |
| 年度 | 一般廢棄物產生量 | 資源垃圾 (資源回收量) | 平均每人每日一般廢棄物產生量 | 一般廢棄物回收率 |
| 108 | 189,299 | 105,284 | 1.160 | 61.04 |
| 109 | 205,287 | 111,214 | 1.246 | 60.17 |
| 110 | 208,750 | 117,214 | 1.265 | 60.10 |
| 111 | 205,222 | 123,068 | 1.242 | 62.57 |
| 112 | 274,441 | 143,941 | 1.654 | 54.67 |
| 資料來源：整理自環境部環境統計查詢網站資料。 |  |  |  |  |

1.近5年度執行資源垃圾回收總量雖有上升，惟新竹市垃圾總量及人均每日垃圾量皆成長，一般廢棄物回收率較以前年度下降，有待研謀改善：（1）新竹市112年度一般廢棄物產生量（概分有一般垃圾、資源垃圾及廚餘等三大類，下稱垃圾總量）達到27萬4,441公噸，創歷年最高紀錄，與111年度（20萬5,222公噸）相較，垃圾總量成長33.73％，平均每人每日一般廢棄物產生量（下稱人均每日垃圾量）成長0.412公斤，約33.17％；又新竹市近5年度垃圾總量，由108年度18萬餘公噸，持續成長至112年度27萬餘公噸，增幅44.98％，及人均每日垃圾量由108年度約1.16公斤，成長至112年度約1.65公斤，增幅42.59％，雖該局近5年度執行資源垃圾回收總量有上升，然112年度一般廢棄物回收率為54.67％，為近5年度最低（表3），較108年度（61.04％）及111年度（62.57％）分別下降6.37個百分點及7.90個百分點，有待加強推動垃圾源頭減量及資源回收等措施；（2）該局辦理資源回收物之清運，對於紙類、玻璃、塑膠容器等回收物尚未辦理細分類作業，有待強化各資源回收物分類清運及研謀分項變賣之可行性，以提高回收品項及增加變賣收益情事，前經本室函請研謀改善，已復：將視清潔科人力情形及車輛成本考量，規劃評估執行。案經追蹤查核結果，截至112年底止，仍因人力及車輛不足等情由，未能改善。鑑於近年環境部為建立循環型的生產與生活方式，藉由補助地方政府強化資源回收基礎設施，推動地方資收貯存場與細分類廠興建及優化，期增加地方政府資源回收分類項目與提升分類物之價值，並改善既有貯存場作業環境及提升效能等，亟待衡酌業務實需，積極提報計畫爭取中央政府補助款，以完善資源回收細分類作業等情事，經函請研謀改善。據復：（1）已向環境部資源循環署申請「113年資源循環工作計畫」總經費2,290萬元，落實源頭減量及資源回收精進工作，並強化社區、沿線破袋稽查，及針對轄區內機關團體、於各大小型活動與社區辦理資源回收及垃圾減量等宣導活動；（2）業經環境部核定購置複合材大型破碎機設備，加速複合式材質破碎分類作業，增加金屬變賣所得，若未來中央政府補助相關設備及機具，將視清潔人力及考量車輛調度，規劃評估執行資源回收細分類作業，以提高回收量能及變賣收益。

| 表4 清潔車輛及清潔隊員服務清運區人口數情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、輛 |  |  |  |  |  |
| 市縣別 | 人口數 | 車輛數 | 車輛人口比 | 清潔隊員數 | 隊員人口比 |
| 新竹市 | 456,872 | 161 | 1:2,838 | 394 | 1:1,160 |
| 基隆市 | 361,874 | 185 | 1:1,956 | 546 | 1:663 |
| 嘉義市 | 263,290 | 157 | 1:1,677 | 267 | 1:986 |
| 新竹縣 | 590,305 | 292 | 1:2,022 | 632 | 1:934 |
| 桃園市 | 2,321,618 | 975 | 1:2,381 | 2,770 | 1:838 |
| 新北市 | 4,042,587 | 1,890 | 1:2,139 | 5,190 | 1:779 |
| 註：1.資料統計至113年3月底止。 2.資料來源：整理自新竹市環境保護局提供資料。 |  |  |  |  |  |

2.清運垃圾車輛及人力負荷均較鄰近市縣為重，間有部分車輛老舊，致油耗及維修費均增加，有待研謀改善，以適當增購車輛及補充人力：據該局提供新竹市與類似規模或鄰近市縣有關清潔車輛及清潔隊員服務清運區人口數資料，新竹市車輛人口比為1：2,838，較類似規模之基隆市、嘉義市，或鄰近新竹縣、桃園市及新北市介於1：1,677至1：2,381之間為高，每輛清潔車服務之人口數為鄰近市縣之1.19倍至1.69倍；又新竹市隊員人口比率為1：1,160，亦較類似規模及鄰近市縣介於1：663至1：986之間為高（表4），每位清潔隊員服務人口數為其1.18倍至1.75倍，顯示為完成轄區內垃圾清運，每輛清潔車或每位清潔隊員之負荷均較鄰近市縣為重；又112年度清運垃圾之清潔車輛計161輛，包括清潔垃圾車85輛及資源回收車76輛，其中車齡已達10年以上者分別有38輛及22輛，占比分別為44.71％及28.95％，且資源回收車112年度平均每公升汽油行駛里程數（4.81公里）較111年度同項數值（4.93公里）減少，降幅2.43％，間有清潔車輛實際養護費支出超逾預算數情形，據說明，因垃圾車及清潔人力不足，於部分人口密集地區，車輛每日須行駛3趟至4趟始能將垃圾清運完成，且由於車輛使用頻繁及人力欠缺，致車輛維修費用及清潔隊員工作時數過高等情事，經函請研謀改善。據復：鑑於人力及車輛不足，積極爭取中央政府及市政府補助款汰換車輛，於113年度預計汰換資源回收車6輛、密封壓縮式垃圾車9輛及清溝車1輛；另現行以編列預算辦理人力委外採購案增加駕駛與隨車人員因應人力不足問題，並將持續爭取中央政府補助款適當擴編人力。

3.垃圾焚化廠老舊屆齡，設備妥善率不佳，廢棄物清除處理費未達收支平衡，有待研謀因應改善，並適時檢討評估現行徵收費率之合理性，以維垃圾清理體系運作及永續：自90年廢棄物清理法修正公布後，依該法第24條規定，市縣政府應依轄內一般廢棄物清除處理成本，自行訂定公告一般廢棄物清除處理費徵收標準，向轄內家戶及非事業徵收費用，以反映整體垃圾清除處理成本。經查新竹市一般廢棄物清除處理費係參據行政院環境保護署（112年8月22日改制為環境部，下稱環境部）89年12月公告之一般廢棄物清除處理費徵收費率，隨水費附加徵收每度3.7元，持續沿用廢棄物清除處理法90年修正前之收費標準收費，已逾20餘年未調整情事，前經本室函請研謀改進，已復：俟新竹市垃圾資源回收廠（下稱焚化廠）升級整備工程完工後，將研議調整費率之可行性。案經追蹤查核結果，據該局提供統計資料，近4年度（109至112年度）廢棄物清除處理收入由8億240萬餘元遞減至5億5,199萬餘元，主要係焚化廠自90年2月啟爐運轉截至112年底止，已超逾22年，由於焚化廠屆齡，設備妥善率不佳，時有破管停爐情形，近年來焚化廠之年處理量逐年下降，又112年間因焚化廠升級整備工程而停爐，相關焚化廠售電收入及代清除處理垃圾收入均亦隨減所致；清除處理成本由7億4,714萬餘元，僅小幅減少至7億844萬餘元，收支相抵結果，由109年度賸餘5,526萬餘元，逐年減少至112年度短絀1億5,645萬餘元（圖2），未達收支平衡，且短絀持續擴大。考量焚化廠升級整備工

圖2　廢棄物清除處理收入與成本情形

資料來源：整理自新竹市環境保護局提供資料。

程預計辦理期程為112至117年度，長達5年餘，為確保徵收一般廢棄物清除處理費用能支應垃圾清除處理相關經費，有待衡酌焚化廠重置準備成本及新竹市一般廢棄物產生量增長趨勢等實際狀況，於達到或超過環境部所訂參考基準原則下，適時檢討現行各項徵收費率之合理性，調整訂定足額反映成本之徵收數額，以確保垃圾清除機制完善及永續等情事，經函請研謀改善。據復：焚化廠升級整備（第一期）統包工程於113年1月底完成主體工程（爐管、空氣冷凝風扇、分散式控制系統更新），目前穩定運轉中並持續辦理升級整備工程，預期全案完工時可提升整體爐況穩定度，屆時將視廢棄物處理狀況，適時研議收費標準調整之必要性。

（四）推廣廚餘分類回收並高效發酵處理廚餘，惟廚餘回收率逐年下降，及高效廚餘處理場受限於既有設備不足，致尚未取得肥料登記證，有待研謀改善，以達資源永續循環。

圖3　新竹市廚餘回收率

資料來源：整理自環境部環境資料開放平臺網站資料。

環境保護局為達資源永續循環，推廣廚餘分類回收政策，並設置高效廚餘處理場，於109年間正式運轉處理回收廚餘。112年度編列預算922萬餘元，委託辦理廚餘回收再利用設施保養、維護及代操作、生菜葉廚餘破碎、廚餘桶清洗及廚餘廢液轉運等計畫。經查執行情形，核有：1.該局為達到國家環境保護計畫之綠色經濟指標，訂有114年度廚餘回收率目標值6.55％，惟新竹市近3年度（110至112年度）廚餘回收率分別為3.95％、2.60％、2.22％（圖3），呈現逐年下降之趨勢，廚餘回收成效未盡理想，又新竹市垃圾物理組成中，廚餘類占21.46％，高於全國平均之17.41％，垃圾中廚餘含量比率偏高，不利焚化廠燃燒及易造成設備耗損；2.高效廚餘處理場112年度廚餘處理量為2,647.02公噸，占廚餘回收總量（約6,088公噸）之43.48％，未及5成，又近3年度廚餘處理量分別為3,156.02公噸、2,514.22公噸及2,647.02公噸，廚餘經由高效發酵處理後產出堆肥成品，惟因高效廚餘處理場未建有腐熟區及相關設備，故所產出之有機介質屬半成品，致未能取得肥料登記證及對外販售，不利去化廚餘堆肥成品及增加販售收入等情事，經函請研謀改善。據復：1.經分析垃圾中廚餘成分偏高之清運路線多為小型餐飲業者聚集地區，於113年度加強針對餐飲業密集之商圈及社區進行專案破袋稽查及宣導，並輔導落實廚餘與資源回收分類；2.高效廚餘處理設備自109年5月開始使用已逾3年，因回收廚餘酸度偏高致設備酸蝕嚴重常需停機待修，已編列設備維護費用辦理維修，以提高廚餘處理效率，另申請中央政府補助款興建廠房，提供有機介質後續腐熟製程所需場地，並規劃包裝區、倉儲區及販售區等，預計於114年5月完工後申請肥料登記證，以強化廚餘堆肥成品去化管道。

四、111年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於111年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者3項（表5），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知研謀改善。

表5　111年度審核報告所列環境保護局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 已推動垃圾源頭減量作業，惟一般廢棄物產生量居高不下，廢棄物清除處理費收支相抵產生短絀，亟待檢討評估現行徵收費率之妥適性，引導民眾落實源頭減量及資源回收。 | 因廢棄物清除處理費未達收支平衡，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（三）3.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）布建空氣品質感測器以落實智慧環境治理，惟布建密度及設置點位與人口密集區及民眾陳情污染熱區未盡契合，且無即時影像辨識污染發生情形，有待評估設置點位之周妥性，並參酌其他市縣之創新作為，建置雲端影像智慧辨識系統，以提升稽查效能及案件處理時效。 |  |
| （二）為妥善處理垃圾及契合循環經濟理念，辦理多元化垃圾處理計畫，惟垃圾焚化底渣及再生粒料再利用率仍不高，部分飛灰穩定化物去化管道闕如，回收物分類清運作業未臻周妥，仍待檢討改善。 |  |
| （三）州廳廁所榮獲全國公廁評比風格環境獎等設計獎項，惟部分公廁因故未開放使用亦未滾動更新政府公開資訊，公廁環境不佳或設施欠妥之通報改善機制欠周延，又因應高齡化趨勢宜建置智慧公廁，尚待檢討改善。 |  |

拾參、都市發展處主管

都市發展處主管包括新竹火車站後站土地開發作業基金、新竹市都市開發暨更新基金2個作業基金單位。茲將112年度決算審核結果說明如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有其他投融資業務成本、業務費用、管理及總務費用等3項，實施結果，計有其他投融資業務成本、管理及總務費用等2項未達預計目標，主要係折舊費用較預計減少，及服務費用、承租機器租金等依實際需求支用所致。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，修正增列都市開發暨更新基金業務收入1億4,791萬餘元，係增列誤入113年度之徵收收入；修正減列新竹火車站後站土地開發作業基金投融資業務成本849萬餘元，係減列超額認列之折舊費用；審定賸餘7億7,821萬餘元，與預算短絀5,648萬餘元，相距8億3,469萬餘元，主要係新竹市都市開發暨更新基金之土地開發許可回饋代金較預期增加，業務收入隨增所致。

（三）重要審核意見

1.持續盤點都市更新地區並結合5大城市發展目標，作為新竹市發展願景指導，惟已核定發布實施事業計畫逾6成尚未完工，列管中計畫推動效率待提升，多處規劃優先更新地區未曾辦理都市更新計畫，有待妥善運用政府資源及跨域整合機制，列管追蹤審查作業，善用都市更新輔導團資源，加速都市更新發展進程。

表1　未曾辦理都市更新事業計畫之更新地區

單位：公頃

| 序號 | 更新地區名稱 | 面積 |
| --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 105.51 |
| 優先更新地區小計 |  | 63.09 |
| 1 | 新竹市立成德高級中學北側更新地區 | 25.70 |
| 2 | 南寮舊港周邊更新地區 | 16.84 |
| 3 | 學府東光路口二側更新地區 | 5.54 |
| 4 | 明湖路198巷周邊更新地區 | 4.70 |
| 5 | 聖經學院南側更新地區 | 4.36 |
| 6 | 東大路橋兩側更新地區 | 3.76 |
| 7 | 金山十九街附近更新地區 | 1.47 |
| 8 | 信義街更新地區 | 0.72 |
| 非優先更新地區小計 |  | 42.42 |
| 9 | 關東路附近更新地區 | 10.45 |
| 10 | 大學路81巷附近更新地區 | 9.64 |
| 11 | 埔頂路北側附近更新地區 | 7.77 |
| 12 | 牛埔東路附近地區 | 3.60 |
| 13 | 鄰近延平路三段附近地區 | 3.60 |
| 14 | 湳雅退舍周邊更新地區 | 3.47 |
| 15 | 湳雅街187巷周邊更新地區 | 2.10 |
| 16 | 南星宮南側更新地區 | 1.79 |

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

依據行政院主計總處縣市重要統計指標之107年土地面積（係指行政區域之土地面積，包含海埔新生地及附屬島嶼），新竹市總面積約1萬415.26公頃。新竹市原有6處都市計畫區，包括2處市鎮計畫及4處特定區計畫，嗣於106年10月發布實施之「新竹市都市計畫（第一階段）案」，將原本6處都市計畫整併為1處都市計畫區，面積約4,625.60公頃，約占全市總面積之44.41％。經查都市更新事業計畫辦理情形，核有：（1）市政府依據都市更新條例第32條規定，已核定發布實施之事業（權利變換）計畫計18案，尚未完工計畫計11案，約61.11％。鑑於都市更新流程繁瑣，而該11案既已完成核定計畫，倘能儘速辦竣實施階段，將對都市土地整體開發利用頗有助益，有待妥善運用政府資源及跨域整合機制，落實辦理檢查作業，並研謀增進都市更新區域施工條件之可行性；（2）市政府列管尚未核定都市更新事業（權利變換）計畫案件計32件，由政府主導者計8案，其中已評選委託實施者7案，惟有超逾5年未辦竣實施計畫者4案，及尚未提報計畫文件者1案，有待積極管控推動效率偏低原因，並適時評估公開徵求資金之可行性或積極媒合溝通管道。另由民間主導者計24案，其中尚未開始辦理公聽（聽證）會者計14案，有待定期追蹤審查及補件情形；（3）市政府早年多以環境窳陋與公共衛生等原因劃設都市更新地區計35處，復以居住環境改善、環境災害潛勢、政策引導及歷史文化保存等政策考量，滾動調增至47處，並選定其中23處為優先推動地區，期能結合核心城市、智慧城市、友善城市、田園城市及美學城市等5大城市發展目標，作為新竹市2050年願景計畫之架構及空間發展之指導。惟截至113年4月23日止，該47處更新地區未曾辦理都市更新事業計畫者計16處，面積合計105.51公頃，其中甚至包含優先推動地區計8處，面積合計63.09公頃（表1），主要係因產權複雜，難以取得足夠人數之同意比率所致，有待善用自主（國宅）都市更新輔導團相關資源，加強宣導並增進利害關係人參與意願等情事，經函請研謀改善。據復：（1）已於核定函載明實施者應提送稽考表單報市政府備查，以持續掌握實施更新事業情形及進度；（2）定期召開工作會議整合協調（如占用公有土地之違章戶）、掌握後續發展並持續滾動檢討，俾利推展新竹市都市更新進程；（3）已函請新竹市都市更新輔導團協助輔導或提供行政資源途徑，以增進利害關係人參與意願，加速都市更新發展進程。

2.為辦理都市開發建設及更新事業，設置基金並制定自治條例以為遵循，惟預算編列未審慎評估區分基金預算與公務預算，列支非基金業務之工程，致完成後須移撥管理機關而認列高額財產交易短絀，且基金收入應認列時間點未妥為規範，有待研謀改善，以健全基金作業機制，並提升營運效能。

市政府為有效活化都市土地利用、人口及產業合理分布，加速健全經濟發展，改善生活環境，增進公共福利為宗旨，設立新竹市都市開發暨更新基金（下稱都更基金），近5年度（108至112年度）累積賸餘分別為2億4,819萬餘元、7億9,059萬餘元、8億162萬餘元、8億1,210萬餘元及15億8,514萬餘元。經查都更基金業務執行及管理情形，核有下列事項：

（1）預算編列未審慎評估區分基金預算與公務預算，列支非屬推動都市更新業務，或非屬基金用途，或挹注非基金業務之增建（修繕）工程，致完成後須移撥管理機關而認列高額財產交易短絀，減損基金營運效能：按該府準用之中央政府特種基金管理準則（下稱特種基金管理準則）第4條第2項規定，作業基金應本財務自給自足原則，提升業務績效，以達成最佳效益為目標。中央及地方政府預算籌編原則第5點第6款規定，特種基金應落實計畫預算制度，依核定之計畫核實編列預算，且預算編列範圍應與公務預算明確劃分，符合基金設立目的及基金用途者，始得於基金編列預算。惟查該基金年度預算業務計畫，編列城市行銷處主管之觀光景點、公園設施維護修繕及割草及喬灌木綠美化等工程，都市發展處主管之新竹市建造執照及雜項執照案委託抽複查技術服務、建築管理業務精進計畫管理系統等，分屬各公務機關應以公務預算支應業務事項，顯示該基金預算編列未審慎評估區分基金預算與公務預算；另查支出核銷資料，列有非屬推動都市更新業務，或非屬基金用途，或以基金財源挹注非基金業務之增建（修繕）工程，肇致完成後須移撥管理機關，認列3,248萬餘元高額財產交易短絀，致減損基金營運效能等情事，經函請研謀改善。據復：為使基金運用更符合基金設立宗旨，相關事宜俟研議後再行調整，並已責成都更基金管理單位依112年6月21日「新竹市都市開發暨更新基金管理運用」會議決議，審慎評估各計畫性質是否確屬基金自治條例範圍，妥為編列預算，以符法規。

（2）基金來源多元且所涉法令規範浩繁，相關進行程序冗長，案關收入應認列時間點、繳款書開立及繳納期限未妥為規範：按都更基金會計制度總說明載述，基金會計基礎採用權責發生基礎，復按都更基金自治條例第3條規定，基金收入來源包括：都市計畫變更規定所捐獻或回饋之土地及實物標售收入或回饋代金收入；都市計畫容積獎勵規定所回饋之土地及實物標售收入或回饋代金收入；更新地區重建、整建完成後讓售、標售或出租房地收入；辦理都市更新事業之本息回收與違約金收入；都市計畫容積移轉所得收入；都市及非都市土地開發建設所繳納之開發影響費收入等等，基金來源多元且所涉法令規範浩繁，又相關進行程序冗長，惟案關收入應認列時間點、繳款書開立及繳納期限未妥為規範，肇致同一開發許可，應繳交開發影響費及消防影響費未同時開立繳款書且未一次收取，或都市設計審議存有分別於審議案函復申請人同意所請之前、後，分別開立土地開發或容許使用許可代金繳款書與申請人繳納情事，其中，於函復申請人同意所請之前開立繳款書者，短則17天、長達44天，而函復申請人同意所請之後始開立繳款書者，則長達104天等情事。鑑於代金之額度動輒數千萬元或數億元計，繳款書開立之時間點及收繳期限未妥規範，恐損及市政府權益及公共利益，經函請妥為衡酌研訂，俾供遵循並維政府權益。據復：因目前細部計畫未規範開立開發許可代金繳款書後之繳納期限，爾後研議納入都市計畫程序規範調整。

3.基金累積餘額龐鉅且快速攀升，未能依法定基金用途落實推動都市計畫及都市更新，另受贈公益設施未儘早規劃利用，復因設置經費無著，迄未發揮應有財物效能，有待研謀妥適處理，以提升財務（物）效能。

按前揭特種基金管理準則第4條第2項及第14條規定，作業基金應提升業務績效，以達成最佳效益為目標，主管機關對所管各特種基金之營運績效、財務狀況，應切實督導考核，並得訂定督導考核相關規定。經查都更基金營運管理情形，核有下列事項：

（1）基金餘額龐鉅，未能妥謀運用推動基金業務：都更基金近5年度累積賸餘由108年度之2億4,819萬餘元遽增至112年度之15億8,514餘元，鉅幅成長13億3,694餘元，達538.66％，主要係都市計畫變更用地收取回饋金案件逐年遞增，致基金收入由108年度1億6,183萬餘元增加至112年度8億7,755萬餘元，而支出未能同幅成長所致；又基金專戶均依新竹市市庫集中支付作業程序規定納入市庫集中調度運用，108至112年度專戶餘額由4億3,384萬餘元攀升至14億1,824萬餘元，占基金資產比率、淨值比率皆達8成以上（表2），龐鉅資金長期由市庫調度運用，未能依法定基金用途落實推動都市計畫及都市更新事業、公共設施用地取得及開

表2　新竹市都市開發暨更新基金收支餘絀、專戶餘額及市庫調度情形

單位：新臺幣千元、％

| 項目 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | 161,836 | 656,464 | 168,771 | 317,696 | 877,555 |
| 支出 | 105,426 | 114,070 | 157,740 | 220,218 | 104,512 |
| 本期賸餘 | 56,410 | 542,393 | 11,030 | 97,477 | 773,043 |
| 累計賸餘 | 248,198 | 790,592 | 801,622 | 812,100 | 1,585,143 |
| 資產總額 | 435,976 | 981,026 | 977,548 | 848,739 | 1,698,369 |
| 基金淨值 | 248,198 | 790,592 | 801,622 | 812,207 | 1,585,250 |
| 期末專戶餘額 | 433,843 | 957,748 | 938,081 | 754,664 | 1,418,247 |
| 期末專戶餘額占資產比率 | 99.51 | 97.63 | 95.96 | 88.92 | 83.51 |
| 期末專戶餘額占淨值比率 | 174.80 | 121.14 | 117.02 | 92.92 | 89.47 |
| 市庫調度金額 | 248,255 | 778,451 | 801,211 | 650,433 | 1,336,687 |
| 市庫調度金額占資產比率 | 56.94 | 79.35 | 81.96 | 76.64 | 78.70 |
| 市庫調度金額占淨值比率 | 100.02 | 98.46 | 99.95 | 80.08 | 84.32 |

註：1.基金專戶納入集中支付。

2.資料來源：整理自各年度審核報告、新竹市都市開發暨更新基金112年度附屬單位決算及新竹市政府提供資料。

闢、公共建設等，未充分達成基金設立目的，亦未訂定管考及追蹤機制，有待參考其他市縣政府作法，覈實辦理督導考核，以提升財務效能，經函請研謀改善。據復：將依據施政重點或重大建設計畫等案件推動需要，擬定所需經費，並責成都更基金管理單位都市發展處依相關規定研謀管考及追蹤機制之可行性。

（2）受贈公益設施未儘早規劃利用致閒置逾年，迄未發揮應有財物效能：市政府於104年6月受理民間企業擬定新竹市北區武陵段453-3地號等18筆土地都市更新事業計畫案，經審查後於107年7月核准。其間，有關都市更新容積獎勵，經該府同意由民間企業提供建築物1戶等作為公益設施使用，捐贈成本經不動產公司估價計2,324萬餘元。迨107年9月核發都市更新案建築執照，嗣111年9月核給使用執照，上開受贈公益設施於112年1月權利變換登記完成，惟該府於113年2月始登錄財產帳，並移撥衛生局作為新竹市第2處社區心理衛生中心（下稱心衛中心）使用，迨同年4月始由衛生局與捐贈廠商進行點交，且礙於經費無著，心衛中心布建及營運期程尚難確定，該受贈之公益設施自核給使用執照或取得所有權均已歷時1年餘，迄未發揮應有財物效能，有待建置受贈公益設施之規劃利用及橫向聯繫之作業機制，以避免類案再生，並以整個市政府觀點，妥謀財源因應，俾及早福利市民，經函請研謀改善。據復：衛生福利部心理健康司於社會安全網第2期計畫指示新竹市第2處心衛中心應於114年底前完成布建及營運，乃尋覓爭取可使用空間進行規劃，惟當時該建物尚未移撥，致未及早籌措經費，已向衛生福利部提出114年度公益彩券回饋金補助計畫經費，將積極規劃利用避免閒置，福利市民。

（四）111年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於111年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項，經再綜合研提審核意見1項通知研謀改善（表3）。

表3　111年度審核報告所列都市發展處主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.為利推動都市土地活化，辦理都市開發建設及更新事業，惟未落實計畫預算制度，審編業務計畫與預算未盡詳實，超支併決算及補辦預算未臻周妥，或預算編列與公務機關單位預算未明確劃分，或以基金支應經費惟收入未納列基金，有待檢討改善。 | 因部分預算編列與公務機關單位預算劃分未臻合宜，且支用項目與基金法定用途未盡契合，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見2.（2）」。 |
| 2.為促進都市土地有計畫之再開發利用，持續辦理都市開發建設及更新事業，收取都市更新事業計畫案獎勵容積回饋代金，惟支用項目內容有待檢討落實基金用途，以提升基金效果。 |  |

拾肆、交通處主管

交通處主管僅新竹市公共停車場作業基金1個作業基金單位，茲將112年度決算審核結果說明如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有行銷及業務費用、管理及總務費用、停車場興建計畫、一般建築及設備計畫等4項，實施結果，計有行銷及業務費用、管理及總務費用等2項未達預計目標，主要係停車場收費設備租賃費用較預計減少及人事費賸餘所致。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定本期賸餘2億709萬餘元，較預算賸餘1億5,335萬餘元，增加5,374萬餘元，約35.04％，主要係停車場收費設備租賃費用較預計減少所致。

（三）重要審核意見

1.為改善轄內停車問題，爭取獲得前瞻基礎建設計畫款項興建停車場，惟部分停車場興建計畫執行進度落後，又以舉借自償性債務籌措資金，惟未依工程進度妥酌債務舉借時點，徒增利息支出，且部分停車場營運績效欠佳，有待研謀改善，以發揮公共建設效益。

市政府為改善轄內停車空間不足問題，積極爭取中央政府前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－改善停車問題計畫（下稱改善停車問題計畫），於108年間獲交通部公路總局（112年9月15日改制為交通部公路局）核定補助金額9億9,435萬餘元，連同自籌款10億4,015萬餘元，合計總經費20億3,451萬元，預計興建新竹漁人碼頭停車場、關埔國小地下停車場、市立棒球場停車場、新竹市圖書館地下停車場、停七立體停車場、園道五地下停車場及國際展演中心地下停車場等7案。經查市政府辦理改善停車問題計畫執行情形，核有下列事項：

| 表1 新竹市前瞻基礎建設-改善停車問題計畫執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 計畫名稱 | 計畫（工程） 期程 | 中央核定補助金額（A） | 地方 自籌款 （B） | 計畫 總經費 （C=A+B） | 截至112年底止 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 預算 分配數 （D） | 實際 支用數 （E） | 比率 （E/D×100） |
| 合 計 |  |  | 978,856 | 1,020,164 | 1,999,020 | 1,844,834 | 1,088,956 | 59.03 |
| 1 | 國際展演中心地下停車場 | 109/05至114/08 | 309,996 | 200,129 | 510,125 | 407,100 | 101,011 | 24.81 |
| 2 | 停七立體停車場 | 110/03至114/08 | 125,771 | 159,771 | 285,542 | 270,964 | 95,215 | 35.14 |
| 3 | 新竹市圖書館地下停車場 | 111/10至114/07 | 131,418 | 130,149 | 261,567 | 209,254 | 102,524 | 49.00 |
| 4 | 園道五地下停車場 | 110/10至111/12 | 142,331 | 221,505 | 363,836 | 379,566 (註1) | 303,176 | 79.87 |
| 5 | 市立棒球場停車場 | 108/10至111/07 | 153,683 | 160,629 | 314,312 | 314,312 | 263,380 | 83.80 |
| 6 | 關埔國小地下停車場 | 106/09至110/08 | 115,657 | 147,981 | 263,638 | 263,638 | 223,648 | 84.83 |

註：1.原計畫依實際需要辦理修正致預算增加。

2.資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

（1）爭取前瞻基礎建設計畫款項改善轄內停車問題，惟部分停車場興建計畫執行進度落後，亟待針對問題癥結研謀改善並加強管控，以提升計畫執行成效：前揭7案除新竹漁人碼頭停車場已完工營運外，餘關埔國小地下停車場等6項計畫尚在執行中，截至112年底止，新竹市公共停車場作業基金累計預算分配數18億4,483萬餘元，累計實際支用數10億8,895萬餘元，執行率59.03％（表1），其中國際展演中心地下停車場計畫，執行率僅24.81％，因統包廠商多項計畫送審延遲、施工品質欠佳等情，已於112年5月終止契約，經多次通知廠商辦理現況結算未果，乃委託第三方辦理中，尚未重新招標；停七立體停車場計畫執行率僅35.14％，因工程進度嚴重落後，趕工計畫審查未獲通過，業於111年12月13日簽准終止契約，並於112年8月補辦預算3,519萬餘元辦理續建工程；新竹市圖書館地下停車場計畫執行率僅49.00％，因管線遷移影響工進，地下室工程刻正施工中等情事，亟待檢討改善，經函請研謀妥處。據復：爾後將審慎評估投標廠商公共工程實績及相關工程經驗，及催請廠商趕工，積極管控停車場工程進度，以如期如質完工，並儘速完成工程結算支付尾款，以提升預算執行成效。

（2）以舉借自償性債務籌措資金興建前瞻基礎建設停車場，惟未依工程進度妥酌債務舉借時點，致長期借款滯存專戶，徒增債務利息支出，有待妥善評估實際經費需求，以節省債息費用，並加強督促工程進度，及早實現停車收入以挹注償還債務：上揭7案計畫總經費20億3,451萬元，包含中央政府補助款9億9,435萬餘元，及自籌款10億4,015萬餘元，自籌款財源係以自償性借款方式籌措，110至112年度編列長期債務舉借預算數分別為6億193萬餘元、6億3,186萬餘元及7億5,466萬餘元，各該年度實際舉借金額分別為4億元、4億100萬元及4億100萬元，因各該停車場工程未完工、或未完成結算驗收程序等情，工程款支用數未如預期，致舉借資金長期滯存專戶，惟仍須以實際舉借期間及金額計支利息，而借款利率亦由110年度之0.49％逐年上升至112年度之1.649％，該7案計畫自110年11月借款，111及112年度實際利息支出各為137萬餘元及200萬餘元，合計338萬餘元，徒增利息負擔而衍生不經濟支出情事，經函請檢討改善。據復：將切實評估業務計畫與執行進度，適時辦理銀行借款撥入，以提升財務效能並降低債務比率，同時持續督促各項工程進度，確實掌握落後關鍵因素，檢討解決方案，追趕進度，以達目標及計畫執行效能。

（3）為營造漁人碼頭觀光遊憩環境，興建漁人碼頭停車場，惟營運後實際停車率低於預期，亟待檢討改善，並妥謀善策以提升停車場使用率：該府為營造漁人碼頭觀光遊憩環境，興建漁人碼頭停車場，業獲改善停車計畫中央核定補助款1,549萬餘元，地方自籌款1,995萬餘元，合計總金額為3,549萬元，建置522個汽車停車格位，包括11格綠能友善及27格性別友善車位，並引進智慧化停車系統，降低民眾尋車時間，預估營運期間平日停車率25％、假日停車率50％，惟實際營運情形未如預期，實際停車率平日僅5.48％，假日為35.31％，實際停車率遠低於預期，有待檢討改善，俾提升停車場使用率等情事，經函請研謀妥處。據復：舉辦大型活動均優先以新竹漁人碼頭停車場做為停車接駁轉乘站點，以促進停車率，另周邊建設尚持續進行中，俟建設完成停車率可逐漸成長。

2.持續優化市內智慧交通控制系統及設施，即時監控改善道路壅塞，惟尚有部分號誌控制器未與交通控制中心連線，有待全面納管，並於後續計畫標案納入前期計畫績效指標之追蹤作業，以發揮智慧交控系統最大效益，及增進計畫執行之整體效益。

表2  智慧運輸系統發展建設計畫經費執行情形

| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 計畫名稱 | 核定計畫總經費 |  |  | 執行數 |  | 預算 執行率 （E/A×100） |
|  |  | 合計 （A=B+C） | 交通部 補助款 （B） | 地方 配合款 （C） | 決標金額 （D） | 截至112年底 止實付金額 （E） |  |
| 合 計 |  | 80,000 | 59,750 | 20,250 | 79,871 | 79,871 | 99.84 |
| 110 | 新竹市通勤路廊智慧交控計畫 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 15,000 | 15,000 | 100.00 |
| 110 | 大新竹聯外路廊智慧交通改善與資訊整合計畫（第二期後續擴充）(註1) | 35,000 | 29,750 | 5,250 | 34,871 | 34,871 | 99.63 |
| 111 | 新竹市智慧運輸走廊提升計畫 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00 |

註：1.大新竹聯外路廊智慧交通改善與資訊整合計畫（第二期後續擴充），原決標金額3,500萬元，囿於原履約項目「燈會期間監控戰情室」建置地點因燈會停辦而變更，乃於110年3月30日第2次契約變更附約，契約金額變更為3,487萬餘元。

2.資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

我國為發揮資通訊優勢，解決交通事故損失、運輸走廊壅塞及公共運輸吸引不足等交通問題，交通部自106年起推動第一期「智慧運輸系統發展建設計畫」（106-109年），打造出門安全、行車順暢、旅行無縫、交通共享及環境永續之智慧交通環境。嗣110年起再推出第二期「智慧運輸系統發展建設計畫」（110-113年），配合5G、人工智慧（AI）、大數據等新興科技應用，讓交通服務更貼近人民需求。市政府為配合辦理推動智慧運輸系統發展，延續上揭第一期計畫成果，賡續辦理上揭第二期計畫，向交通部申請並獲110年度「新竹市通勤路廊智慧交控計畫」等3件計畫案補助，核定計畫總經費共計8,000萬元（表2），該3件計畫案皆屬國家交通核心路網數位基礎建置計畫項目，主要改善道路壅塞問題，各案執行率分別為100.00％、99.63％及100.00％。經查計畫執行情形，核有下列事項：

（1）部分號誌控制器未與交通控制中心連線，未能發揮智慧交控系統最大效益：據「新竹市智慧運輸走廊提升計畫」成果報告書載述，透過執行經國路廊全線沿途22個路口號誌重整運作後，路口停等延滯最多減少27.2％，旅行速率最多提升55.0％。該府持續將易壅塞路段或易肇事路口之號誌與交通控制中心連線，並能以遠端遙控調整號誌時相、時制或監控危險路段。惟截至113年2月底止，交通號誌控制器（TC）設備清單統計，轄內共建置有623座交通號誌控制器，其中485座已與交通控制中心連線，其餘除75座為路口閃光型控制器無需連線外，尚有63座交通控制器未與交通控制中心連線（表3）。鑑於該府已建置完成智慧交通控制中心，並持續優化系統，配置相關路側智慧交控設備，透過遠端遙控或運用AI科技、大數據分析、即時流量數據分析等科學方法，進行自動最適化調整、控制號誌時制等機制，運作成果已有效紓解壅塞路段車流，有待妥為規劃可行性方案及執行策略，逐步全面將全市交通號誌控制器納管連線至交

表3　新竹市交通號誌設置與交通控制中心連線情形

| 單位：座、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 號誌 | 已連線 |  | 尚未連線 |  | 無需連線（註1) |  |
| 合 計 (A=B+C+D) | 座 (B) | 比率 (B/A×100) | 座 (C) | 比率 (C/A×100) | 座 (D) | 比率 (D/A×100) |
| 623 | 485 | 77.85 | 63 | 10.11 | 75 | 12.04 |

註：1.無需連線指路口閃光型控制器。

2.資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

通控制中心，以提升智慧運輸系統計畫之整體效益，經函請研謀改善。據復：規劃可行性方案及執行策略，逐年汰換設備，並爭取維護經費，逐步全面將全市交通號誌控制器納管連線至交通控制中心，以發揮最大效益。

（2）辦理各項智慧運輸系統發展計畫，未追蹤後續效益，亦未建置相關機制：依據交通部訂定之「智慧運輸系統發展建設計畫（110至113年）」所載受補助單位績效指標設定與計算略以：各單位於申請本計畫補助相關計畫時，應於提案計畫書中敘明該計畫之績效指標；各受補助單位於該計畫執行完畢時，則提出績效達成之情形與說明，作為後續計畫調整及補助之參考。市政府為推動智慧運輸系統建設發展，賡續配合交通部辦理上揭3案計畫，按各該計畫成果報告書載述，「新竹市通勤路廊智慧交控計畫」績效指標已達成旅行時間減少35,167萬人分鐘、全年二氧化碳（CO2）減少261.3公噸；「大新竹聯外路廊智慧交通改善與資訊整合計畫（第二期後續擴充）」績效指標已達成路口停等延滯減少12.5％；「新竹市智慧運輸走廊提升計畫」績效指標已達成旅行時間減少498.54萬人分鐘、壅塞時間減少10％至28％（依時段不同）、路口停等延滯減少3％至10％（依時段不同）、行車油耗減少12萬7,959.11公斤及排放二氧化碳減少0.029萬噸，顯示計畫執行成果頗為顯著，惟上揭補助案於計畫結束後，未再追蹤後續量化效益，致未能持續掌握計畫效益達成情形。鑑於媒體報導大新竹地區上下班時間高速公路連接平面道路壅塞已成常態，影響市民生活及用路人權益至巨，有待以整個市政府觀點，妥謀財源持續編列精進智慧運輸系統發展計畫預算，及妥設相關效益追蹤機制，以瞭解後續量化效益達成情形，適時進行滾動式策略調整，並供撰寫相關計畫爭取補助時強化提報內容，裨益爭取經費，經函請研謀改善。據復：未來於續辦相關智慧運輸系統發展計畫時，於標案中納入計畫績效指標之後續年度追蹤作業，俾增進計畫執行之整體持續效益。

（四）111年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於111年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者3項（表4），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知研謀改善。

表4　111年度審核報告所列交通處主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 積極爭取前瞻基礎建設計畫經費補助興建停車場，改善轄內停車空間不足情形，惟整體預算執行進度不如預期，且部分停車場營運績效欠佳，又停車場工程與主體工程合併設計及採購，卻未考量經費分攤及相應工項妥為拆分編列工程預算書表，有待檢討改善，以發揮公共建設效益。 | 因部分停車場興建工程預算執行落後，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見1.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.為確保市民基本民行需求，持續提供市區客運服務，惟近年公車運量逐年降低，且客運業者申請停駛部分公路客運路線，又無障礙車輛配置比率未隨全國趨勢向上提升等情事，有待研謀提升公共運輸使用效能及優質之乘車環境，俾利公共運輸永續發展。 |  |
| 2.積極辦理停車空間規劃，提升民眾生活品質，惟停車空間仍不足，卻未適時檢討評估停車費率及計價方式之妥適性，以提高停車空間周轉率，亦未審慎評估委託廠商經營僅收取定額權利金合理性，導入收取變動權利金，且月票租售收入未依規定計收，及停車位遭占用，有待研謀改善。 |  |
| 3.廣設路外停車空間，提升公共建設效益，惟未優化停車場設施設備，並整合停車管理資訊系統，或未推動停車繳費多元化支付方案及設置線上退費功能，停車費催繳管理作業未臻周妥，有待研謀改善。 |  |

拾伍、社會處主管

社會處主管僅新竹市公益彩券盈餘分配基金1個特別收入基金單位。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有社會救助計畫及社會福利服務計畫等2項，實施結果，均未達預計目標，主要係社會救助計畫依實際需求支用，及身心障礙福利服務大樓4至7樓室內裝修工程未及於年度內完成發包，相關支出較預計減少所致。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定本期短絀3,349萬餘元，較預算短絀1億2,591萬餘元，減少9,241萬餘元，約73.40％，主要係公益彩券盈餘分配收入較預計增加所致。

（三）重要審核意見

# 1.籌謀少子女化對策，並開辦各項婦女福利服務課程與性別平等活動，營造友善孕婦及育兒環境，提供好孕專車服務並設置托育據點，惟好孕專車車資補助預算執行率偏低，又公共托育服務量能不敷需求，未考量在地特性開設男性育兒課程，有待全面精進建構友善生養環境，促進性別實質平等，以有效改善少子女化危機及人口結構失衡困境。

圖1　新竹市好孕專車未依實際車資核銷

資料來源：整理自新竹市政府提供資料及Google Map網站。

我國面臨出生人數持續減少，加速人口結構失衡之困境，少子女化儼然成為國安危機，行政院為解決少子女化問題，於107年度提出少子女化對策計畫，以提升生育率、減輕家庭育兒負擔、實現性別平等、提升嬰幼兒照顧品質為目標，營造友善育兒環境。新竹市110至112年度新生兒人數分別為3,498人、3,034人及2,877人，新生兒人數逐年減少，市政府為解決少子女化困境，配合中央政府政策，辦理好孕專車及設置公共托育據點提供優質平價托育服務，並推動各項婦女福利服務及性別平等課程，建構完善生養環境。經查其辦理情形，核有：（1）為體貼孕婦，減輕婦女懷孕期間產檢交通負擔，提供好孕專車車資補助，111及112年度分別編列預算360萬元及390萬元，預計提供各600人及650人之服務，惟各該年度實際領取僅197人及577人，核銷金額計49萬餘元及150萬餘元，預算執行率分別僅為13.78％及38.67％，明顯偏低；另好孕專車乘車費用使用方式，係由孕婦持乘車券，搭乘與市政府合作車隊，車資收費依交通處最新公告之計程車收費標準，惟經抽查3家計程車隊請款（車資）明細資料，發現部分申請案件實際搭乘金額未達票面金額，卻仍以該面額核銷（圖1），尚待結合各單位廣為宣導，新增多元申請方式及電子票券支付方式，俾利孕婦充分善用社會福利，提升生養意願；（2）市政府陸續於109至111年間，分別於東區、北區及香山區成立托嬰中心及公共托育家園，收托0至未滿2歲幼童，收托名額分別為25人、12人及12人，惟截至112年8月底止，全市尚有47位幼童等待受托，顯示服務量能未能滿足市民需求；另各區托育據點自成立起至112年8月底止，聘用之托育人員異動人數計13名，其中任職未滿1個月離職者計3位、滿1個月至未滿6個月者計5位、6個月至未滿1年者計3位，任職1年以上者計2位，顯見托育人員異動頻仍，有待審慎評估盤點轄內可運用公有空間，增設公立托育據點，並針對托育人員更迭頻仍癥結妥謀改善措施，以全面優化照顧品質；（3）市政府為營造性別友善城市，編列預算1,268萬餘元，辦理各項婦女福利服務課程及活動，決算數964萬餘元，執行率76.04％，112年底新竹市女性市民平均年齡為40.79歲，55.99％教育程度大專以上，具有年輕及教育程度高，職場勞動參與率相對亦高之特性，據111年度新竹市婦女生活狀況及福利需求調查期末報告，顯示新竹市女性期待男性市民參與家庭育兒照顧工作，惟市政府辦理各項婦女福利服務課程及活動內容多以婦女成長為主，有待規劃男性家庭育兒相關課程，鼓勵男性承擔照顧責任，舒緩女性照顧壓力，促進性別實質平等等情事，經函請研謀改善。據復：（1）將透過官網及社群網頁進行宣導，並於區公所、親子館、婦女醫療院所等民眾洽公及產檢場所放置DM文宣加強宣傳，並規劃與新竹通APP結合，待開發完成後能使民眾於支付金額上更為精確及便利，以提高使用率；（2）已分別於東區及北區爭取設置公共托嬰中心，並將研謀提高托育服務人員薪資等措施，俾利人才留任以維持托育服務品質；（3）已拍攝育兒家務分工影片，由公部門帶動性別平等風氣，並將照顧平等議題納入規劃相關性別平等活動。

# 2.為強化兒童及少年保護體系，提供脆弱家庭預防支持性服務及少年福利服務各項方案，惟少年支持服務計畫未依契約規定期程進行面訪，部分保護個案服務計畫執行結果未達預期目標，又寄養家庭父母年齡多為中高齡，尚待研謀改善，以維兒少保護及寄養家庭永續發展，建構完善社會安全網。

我國參考聯合國之永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）策定臺灣永續發展18項核心目標，其核心目標16為促進和平多元的社會，確保司法平等，建立具公信力且廣納民意的體系，其中第16.2項具體目標係完善兒少保護體系，建構對暴力零容忍及支持兒少在家庭環境中穩定成長的社會安全網，維護兒少安全及加強人口販運防制。市政府為建構完善社會安全網，提供脆弱家庭預防支持服務，及協助家庭發生重大變故兒童及少年獲得妥善照顧，112年度編列預算數4,468萬餘元，辦理兒童及青少年福利服務，決算數3,782萬餘元。經查其執行情形，核有：（1）為提供轄內弱勢家庭及少年（單親或繼親家庭）預防性及支持性服務，委託廠商辦理少年支持服務方案，截至112年7月底止，接受市政府協助提供關懷及支持性等服務個案計48人，包含以前年度未結案件45人及112年度3人，惟部分服務個案未依契約規定期程進行面訪，且未予以計罰；（2）為安置原生家庭無法照顧之兒童及少年，委託廠商辦理兒童及少年保護個案安置服務計畫，惟其中新增寄養家庭戶數、寄養家庭與寄養童參加活動及提供團體傷害保險等3項，達成率僅各為60.00％、44.00％及68.00％，未達契約規範預期效益，有待檢討改善；（3）新竹市兒童及少年寄養家庭與安置機構辦法第6條規定，寄養家庭申請人、申請人之配偶年滿65歲者，每2年應重新進行資格審查，經審查通過後，始得繼續擔任寄養家庭，110年度至112年度7月間，每年寄養家庭之兒童及少年人數分別為40人、33人及31人，寄養家庭之父母人數各為85人、92人及91人，惟55歲以上之寄養父親，占全部寄養家庭比率分別為48.72％、50.00％及56.10％；寄養母親則為60.87％、58.00％及58.00％，顯示多數寄養家庭之父母年齡均達55歲以上，有待妥為招募年輕家庭，俾維繫寄養家庭永續發展等情事，經函請研謀改善。據復：（1）廠商未依契約規定進行面訪，已依契約規定扣款；（2）有關新增寄養家庭戶數、寄養家庭與寄養家庭參加活動及提供寄養家庭之團體傷害保險等未達契約規範預期效益，為新增寄養家庭戶數將招募廣為宣傳，並介紹引進照顧資源，鼓勵新進家庭留任，及俟疫情舒緩後鼓勵寄養家庭參與活動，爾後提供寄養家庭之團體傷害保險將依寄養家庭數量修正預期效益；（3）持續每年辦理招募寄養家庭。

# 3.設置新竹市輔具資源中心並建置官方網站，提供有需求之民眾輔具服務並開放線上申請，惟間有申請輔具案件評估超逾規定期限，輔具借用逾期未歸還，未訂定逾期未歸還處理流程，又輔具服務預定目標值訂定過於保守，且尚未提供線上查詢服務功能，有待檢討改善，健全輔具服務機制，以提升輔具資源利用效能。

行政院國家發展委員會於109年8月核定服務型智慧政府2.0推動計畫，持續推展智慧政府行動方案，推動策略包括深化新興科技應用之智慧服務。新竹市近3年度（110至112年度）身心障礙者人數由110年度之1萬7,818人，逐年增加至112年度之1萬8,221人，又隨著整體人口結構快速趨向高齡化，失能人口也將大幅增加，市政府為滿足轄內身心障礙者、長期照顧失能者及有輔具需求者，設立新竹市輔具資源中心（下稱輔具資源中心），委外辦理輔具服務計畫，提供有需求之民眾輔具評估、二手輔具短期借用等相關服務，並於官方網站開放線上申請功能，近3年度提供輔具服務總人次各為1萬6,161人次、1萬6,694人次、1萬8,894人次。經查輔具服務計畫執行情形，核有：（1）市政府為確保個案使用適宜之輔具，提供輔具評估服務，110年度至112年度7月間，每年受理輔具申請評估案件分別計1,576件、1,760件及1,269件，惟未於規定期限內完成評估者各有398件、337件及251件，占申請案件比率各為25.25％、19.15％及19.78％，約近2成超逾規定評估期限，且甚有逾期1或2個月始完成評估者，增加民眾等待時間，有待加強研謀策進；（2）為提供二手輔具借用服務，辦理輔具資源中心輔具借用管理計畫，並規範輔具借用期限為90日，最長借用期限以180日為限，109年度至112年度7月間，每年輔具借用數量分別有3,494件、3,978件、3,880件及2,451件，共計1萬3,803件，其中逾期歸還者計2,570件，占總借用件數比率為18.62％，且尚有122件已逾上開規定借用期限仍未歸還，影響其他使用需求者之權益，有待明確訂定逾期未歸還處理流程，健全輔具借用機制，俾提升輔具資源共享效能；（3）訂定輔具服務績效衡量標準，109至111年度輔具借用及歸還之年度目標值均為2,500件，實際借用及歸還件數分別介於3,494件至3,978件及3,512件至4,061件之間（圖2），超逾比率則介於39.76％至59.12％，及40.48％至62.44％之間，惟112年度仍訂定相同目標件數，未依以前年度實際達成值修訂年度目標，有待妥適訂定年度目標值，以彰顯服務效能；（4）於輔具資源中心官網提供線上申請輔具服務，民眾於線上申請後，須依各項服務流程，

圖2　輔具借用及歸還預期目標及實際達成情形

註：1.輔具歸還實際值包含以前年度輔具借用數。

2.資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

等候期間約2至14個工作天不等，惟官方網站未提供案件進度查詢功能，致民眾未能於申請後自行查詢服務進度，有待研議增設線上查詢功能之可行性，以便捷民眾申請輔具服務等情事，經函請研謀改善。據復：（1）已請委外廠商積極提出具體改善措施，以維民眾權益；（2）已修訂「新竹市輔具資源中心輔具借用管理計畫」，透過修訂借用期限、提高保證金及增訂逾期未歸還處理流程等方式，健全輔具借用機制，並持續追蹤逾期未歸還輔具案件；（3）將依以前年度執行結果，持續滾動修正年度服務目標值；（4）已於新竹市輔具資源中心官網增設線上查詢功能，便捷民眾申請輔具服務。

（四）111年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於111年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表1）。

表1　111年度審核報告所列社會處主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.為提供民眾安全之無障礙交通服務，辦理復康巴士計畫，惟間有未掌握全市服務涵蓋情形，尚乏使用者所在區域及人數之相關資料，且各車輛使用里程差距甚大，有待持續發掘復康巴士交通服務潛在需求者，並妥為調配車輛，提升服務量能，以維護身心障礙者行的權利。 |  |
| 2.致力推動準公共化托育服務，與私立托嬰中心簽約提供準公共化服務比率已逾8成，並辦理托嬰中心托育品質評鑑作業，惟提升托育品質優化獎勵機制執行率偏低，間有評鑑項目通過率欠佳，且未提供民眾擇選機構之綜覽資訊等，有待檢討改善，以全面優化托育服務品質。 |  |
| 3.推動高齡友善城市計畫，營造高齡友善環境，惟老年人口居住型態已面臨改變，且老人走失手鍊未運用數位科技建置走失協尋機制，有待及早規劃老人住宅政策，滿足老年人居住需求，並建置數位科技走失協尋機制，以提升失智患者走失之尋獲率。 |  |
| 4.為保障獨居老人生命安全，已提供關懷訪視及資源連結服務，惟未列管獨居老人居住於老齡建物或災害潛勢區資料，又關懷訪視服務次數未達預計目標，老人安裝緊急救援連線人數停滯且比率偏低，有待強化列管評估居住風險，以保護居住安全及提升社會支持。 |  |

拾陸、勞工處主管

勞工處主管僅新竹市身心障礙者就業基金1個特別收入基金單位。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要辦理身心障礙者就業計畫及一般行政管理計畫等2項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者1項，主要係身心障礙者職業訓練、庇護性就業及推行身心障礙者定額進用等計畫支出較預計減少所致。

（二）餘絀之審定

112年度決算審核結果，審定本期賸餘1,199萬餘元，與預算短絀8萬餘元，相距1,207萬餘元，主要係未足額進用身心障礙者義務機關（構）繳納差額補助費收入較預計增加所致。

（三）重要審核意見

1.推動義務機關（構）進用身心障礙者，並為解決身心障礙者職場困難，辦理職業重建服務，惟身心障礙者進用率連年為全國最低，職業重建資訊及勞動參與率不足，又部分申請案件審查期程超逾規定，且職業評量服務執行率未及8成，有待研議有效輔導措施，鼓勵義務機關（構）進用身心障礙者，並加強宣導職業重建服務，以提升身心障礙者勞動參與率。

我國參考聯合國之永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）策定臺灣永續發展18項核心目標，核心目標10為減少國內及國家間不平等。其中第10.2項具體目標係改善身心障礙者就業，提升其經濟地位。新竹市近3年度（110至112年度）身心障礙者人數分別為1萬7,818人、1萬7,871人及1萬8,221人，其中年滿15歲以上工作年齡人口各為9,458人、9,344人及9,342人，占身心障礙總人口之比率皆達5成。市政府為落實身心障礙者就業權益，解決身心障礙者職場困難，112年度於身心障礙者就業基金編列預算3,676萬餘元，辦理身心障礙者就業輔導計畫，決算數3,876萬餘元，執行率105.46％。經查計畫執行情形，核有下列事項：

圖1　新竹市與全國身心障礙者進用率

資料來源：整理自勞動部勞動統計查詢網統計資料。

（1）新竹市應進用身心障礙者義務機關（構）進用率低於全國平均，且部分機關（構）未足額進用：新竹市112年度應進用身心障礙者義務機關（構）計496家（公立84家、私立412家），法定應進用人數計3,231人（公立619人、私立2,612人），實際進用計3,414人（公立808人、私立2,606人），實際進用率105.66％，惟據勞動部勞動統計查詢網102至112年度定額進用身心障礙者概況資料分析，新竹市身心障礙者進用率介於102.92％至112.64％之間，與同期間全國平均進用率介於148.98％至163.82％之間相較，相差約50個百分點（圖1），且已連續11年為全國進用率最低之市縣；又新竹市近3年度未達法定進用機關（構）分別為97家、99家及88家，未足額進用人數各為191人、217人及167人，其中部分企業未足額進用期間達3年以上，有待研議有效輔導措施，鼓勵義務機關（構）進用身心障礙者，經函請研謀改善。據復：將依勞動部勞動統計查詢網統計資料，瞭解廠商就業人力需求，協助未足額進用廠商，於辦理聯合徵才活動時媒合身障員工職缺，並結合勞動部勞動力發展署桃竹苗分署就業中心、資源中心，推動職務再設計，補助未足額進用廠商，提供就業輔具及改善環境。

（2）身心障礙者獲取職業重建服務資訊及勞動參與率不足：設置職業重建服務窗口，由職業重建個案管理員評估訂定適切之個別化職業重建服務計畫，近3年度職業重建總服務人數分別為120人、135人及166人，各該年度結案人數分別為75人、72人及104人，其中達成就業目的（進入一般性或庇護性就業職場）者分別有65人、57人及73人，占各該年度結案人數之比率各為86.67％、79.17％及70.19％，顯示身心障礙者接受職業重建服務，有7成以上可獲得就業之目的，惟各該年度服務人數占推估身障失業人口數僅約2成，另據110年新竹市身心障礙者生活狀況及各項需求調查報告載述，知悉政府提供職業重建相關服務者僅介於24.9％至40.8％之間，有待加強宣導職業重建服務，厚植多元就業能力，以提高身心障礙者勞動參與率，經函請研謀改善。據復：已規劃於身障者領取身障證明時，第一時間提供職業重建服務單張資訊，並派員至里鄰長研習課程、雇主座談會、社會處及衛生局等聯繫會議加強宣導，未來將持續透過多元管道推廣職業重建服務資源，提升身心障礙者就業。

（3）部分職業重建申請案件審查期程超逾規定天數：為提升身心障礙者就業能力，排除就業障礙，設置職業重建單一服務窗口，受理個案管理服務，並應於接案後7個工作天完成開案審查，近3年度身心障礙者職業重建申請案件數分別為72件、91件及124件，惟各該年度計有36件、54件及47件審查期程超逾規定天數，占各該年度總申請件數之比率各為50.00％、59.34％及37.90％，有待妥為管控辦理時效，完善服務品質，經函請研謀改善。據復：因配合申請人常有更改會談時間而延誤，後續將嚴謹安排會談時間，並留意受理申請及開案審查之服務期程。

（4）執行職業評量之服務經費及服務時數執行率均未達8成，且服務期間未及1年：為幫助身心障礙者了解自身職業性向、工作技能及潛能，委託財團法人喜憨兒社會福利基金會桃竹事務所辦理職業輔導評量服務，近3年度編列預算98萬餘元、141萬餘元及91萬餘元，執行結果，決算數64萬餘元、109萬餘元及54萬餘元，預算執行率各為65.04％、77.58％及59.74％；又職業評量實際服務時數占預計服務時數比率分別為49.64％、57.75％及67.00％，經費及服務時數執行率均未達8成，且各該年度執行期間自委託案件決標日起至該年底止，約6至10個月，均未及1整個年度，影響提供服務量能及執行率，亟待將服務時程提早至年度初始，以提升服務量能，經函請研謀改善。據復：未來會將計畫期程提前至年初，重新規劃招標時間，進行改善。

2.為建構完善身心障礙者庇護性就業服務，推動設立庇護工場，並補助經費協助營運，及辦理轉銜服務，惟部分工場營運仍持續虧損，且庇護員工轉銜至一般職場就業比率偏低，又未落實辦理實地訪查，及研修不合時宜規定，有待加強研謀策進，以提升庇護工場自主營運效能，及落實庇護性就業轉銜機制，以利永續經營。

監察院於107財調0029號調查報告指出，勞動部主要採經費補助方式，尚未見其他積極有效作為，以致庇護工場多半無法自主經營，落入益形依賴政府持續補助、否則難以為繼的惡性循環中，業促請勞動部積極檢討改善庇護工場之定位功能及運作限制，以落實庇護性就業之政策目標。市政府為建構完善之身心障礙者庇護性就業服務，協助強化身心障礙者提升工作能力後能至職場就業，於新竹市身心障礙者就業基金112年度編列預算數1,458萬餘元，辦理身心障礙者庇護性就業計畫，決算數1,324萬餘元，執行率90.81％，截至112年底止，該府已推動設立財團法人新竹市私立愛恆啟能中心附設慢飛兒庇護工場（下稱慢飛兒）、社團法人新竹市心理衛生協會附設竹夢園-希望工坊（下稱竹夢園-希望工坊）及財團法人喜憨兒社會福利基金會附設新竹市喜憨兒烘焙餐廳（下稱喜憨兒烘焙餐廳）等3家庇護工場。經查計畫執行情形，核有下列事項：

圖2　新竹市轄內庇護工場營業淨利（損）情形

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

（1）部分庇護工場營運仍產生虧損，持續仰賴政府補助，不利永續經營：近3年度（110至112年度）補助慢飛兒、竹夢園-希望工坊及喜憨兒烘焙餐廳等3家庇護工場經費分別為918萬餘元、993萬餘元及1,212萬餘元，營運結果僅竹夢園-希望工坊維持營業淨利，喜憨兒烘焙餐廳則是連年營運虧損（圖2），囿於長期營運績效欠佳，倘僅仰賴政府補助恐難以維持穩定經營，有待研議加強行銷推廣策略，研謀跨縣市合作、結合民間企業力量等具體行動方案，積極拓展行銷能力與管道，以提升庇護工場自主營運效能，俾達永續經營目的，經函請研謀改善。據復：為增進社會大眾採購庇護工場產品之便利性及購買意願，已協助於中華郵政股份有限公司新竹郵局建置「I郵購商城」，整合金流、物流系統，並搭配新竹科學園區、工業技術研究院等實體通路及節慶活動促銷，透由跨域整合，增進庇護工場營運與獲利能力，將持續積極輔導庇護工場提升自主營運獲利能力。

（2）庇護員工轉銜至一般職場就業比率偏低，且逾7成庇護性就業者任職4年以上，人員流動呈現滯緩：該基金辦理庇護性就業者轉銜服務，定期評估工作能力及意願調查，近3年度各庇護工場累積庇護性就業服務人數，分別為56人、56人及59人，協助轉銜至一般職場就業者，僅各為2人（3.57％）、1人（1.79％）及2人（3.39％），比率均未及1成，其中竹夢園-希望工坊尚無轉銜就業人數，轉銜至一般職場就業比率偏低；又進用之庇護員工服務期間4年以上未滿10年者計24人（43.64％）、10年以上者計14人（25.45％），合計38人（69.09％），近7成庇護員工工作期間達4年以上，人員流動呈現滯緩，有待加強研謀策進，落實庇護性就業轉銜機制，經函請研謀改善。據復：將建議中央政府鼓勵社會企業型庇護工場，輔導陪同轄內庇護工場進步發展，朝社會公益價值及商業獲利能力之經營模式邁進，結合政府部門支持資源平臺，促進庇護員工工作技能及產能提升。

（3）未依規定落實邀請專家辦理實地訪查庇護工場：依據勞動部補助計畫拾壹、預期效益第4點規定：「按季邀請委員專家輔導訪查庇護工場，全年度辦理6場次（評鑑成績甲等以上，則每半年訪視1次）。」新竹市慢飛兒、竹夢園-希望工坊及喜憨兒烘培餐廳110年度庇護工場評鑑結果皆為優等，112年度除喜憨兒烘焙餐廳維持優等成績，其餘慢飛兒及竹夢園-希望工坊評鑑成績皆為甲等，得依前開規定每半年邀請專家進行1次實地訪查，惟僅111年下半年辦理6場次訪查，111年上半年及112年度均未依規定落實辦理實地訪查，有待積極檢討改善，以提升庇護工場服務成效及經營管理效能，經函請研謀改善。據復：將落實實地訪視，按季邀請專家實地訪查庇護工場辦理情形，進行財務查核、提供專業服務及經營輔導之協助。

（4）補助要點修正迄今已逾20年餘，且未與時俱進配合中央政策辦理修正：為結合民間機構、團體，提供具有生活適應能力及工作意願，但工作能力不足之身心障礙者庇護性就業服務，訂定新竹市身心障礙者就業基金補助辦理庇護性就業服務實施要點，其第3點規定服務對象僅限於市民，惟與勞動部訂定「補助地方政府辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」第7點第2款，不得以設籍為由拒絕提供身心障礙者庇護性就業及職場見習服務之規定不合，且自92年12月修正發布迄今已逾20年，未能與時俱進配合中央主管機關行政命令變更進行修正，亟待檢討修訂，經函請研謀改善。據復：新竹市身心障礙者就業基金補助辦理庇護性就業服務實施要點將予以廢止，並依據中央庇護性就業服務計畫落實辦理庇護性就業服務。

3.為培養身心障礙者專業技能與知識，持續辦理職業訓練，惟課程規劃未妥善配置課程期間，且參訓後實質就業率偏低，就業契合度不高，尚待研提具體改善措施及培養多元化就業能力，協助尋找適性就業方向，以促進就業穩定。

圖3　職業訓練開課情形

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

我國參考聯合國之永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）策定臺灣永續發展18項核心目標，核心目標4為確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習。其中第4.5項具體目標係確保弱勢族群接受各階段教育的管道與職業訓練，包括身心障礙者、原住民以及弱勢孩童。市政府為培養身心障礙者專業技能與知識，委託專業職訓機構辦理職業訓練，112年度於主管身心障礙者就業基金編列預算數731萬餘元，辦理身心障礙者職業訓練計畫，決算數583萬餘元，執行率79.84％。經查計畫執行情形，核有：（1）近5年度（108至112年度）辦理身心障礙者職業訓練25班，包含養成訓練14班、在職訓練11班，各年度開課期程分別為每年4至11月、7至11月、8至11月、5至12月及5至11月，而1至3月為開課空窗期（圖3），未將課程均勻配置於年度之不同月份內，有待妥為規劃職業訓練期程，力求開課時點之均衡性，提供身心障礙者及時參訓機會；（2）112年度辦理行政文書資料處理人員培訓甲班（下稱文書班）、新媒體行銷管理人員培訓班（下稱行銷班）及中式料理實務班（下稱中餐班）等3班職業養成訓練，除行銷班結訓率達100％外，文書班及中餐班之結訓率僅各為50.00％及68.75％，而各班就業人數占參訓人數比率各為33.33％、60.00％及43.75％，其中文書班從事與受訓相關工作人數占就業人數之比率僅25.00％，顯示參訓學員實質就業率偏低，且就業契合度不高，有待督促檢討改善；（3）市政府委託職業訓練機構辦理身心障礙者職業訓練班，並由訓練機構辦理招生、進行錄訓評估及相關行政業務，惟查有部分學員2年內重複參加相同班名、訓練時數亦相同之訓練課程，顯有重複參訓等情事，經函請研謀改善。據復：（1）將視行政量能改善投標採購期程，以達開辦期間均勻配置；（2）將請訓練單位依學員訓後情形，協助學員依訓練情況推薦合適就業場域，俾達就業契合度；（3）學員重複參訓將依相關規定辦理，並請訓練單位加強查核，避免資源浪費。

（四）111年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於111年度審核報告內列重要審核意見1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善（表1），經再研提審核意見1項通知研謀改善。

表1　111年度審核報告所列勞工處主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 為協助身心障礙者就業，持續辦理職業訓練，惟部分計畫執行未達預計目標，另辦理視障就業服務計畫，就業類別多以按摩業為主，尚待研提具體改善措施及培養多元化就業能力，協助尋找適性就業方向，以促進就業穩定。 | 部分身心障礙者就業計畫仍未達預計目標，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見1.」。 |

拾柒、統籌支撥科目

統籌支撥科目包括公務人員退休及撫卹給付、公務人員各項補助及慰問金、災害準備金、各類員工待遇準備等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫4項，下分工作計畫5項，已執行完成者4項，尚在執行者1項，主要係動支災害準備金辦理北門國小等學校災害復建工程尚在執行中，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲出原編列預算數11億2,907萬餘元，因消防局人事費不足，經動支各類員工待遇準備240萬元，併入機關預算執行後，預算數為11億2,667萬餘元，決算審核結果，審定實現數7億2,549萬餘元（64.39％），應付保留數516萬餘元（0.46％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明，合計決算審定數為7億3,065萬餘元，預算賸餘3億9,601萬餘元（35.15％），主要係公務人員退休及撫卹給付依各機關實際發生數核撥之賸餘數。

2.以前年度歲出轉入數計2,548萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,481萬餘元（97.40％）；減免（註銷）數66萬餘元（2.60％），主要係各機關申請動支後之結餘數。

拾捌、第二預備金

（一）預算執行之審核

第二預備金預算數3億2,000萬元，計有市政府等9個主管機關，依預算法第70條規定申請動支，經該府核准動支2億7,489萬元（85.90％），未動支數4,511萬元（14.10％）。其動支事由主要有：市政府辦理新竹漁港漁產品直銷中心室內裝修及機電工程、北門公有零售市場拆除重建工程、大坪頂永恆之丘工程及監造等；區公所辦理東區排水溝修繕工程、埔前市民活動中心耐震能力詳細評估等；體育場辦理新竹市立自由車場變更使用執照、耐震詳評、加強坡審、邊坡及既有擋土設施結構分析；文化局辦理新竹市圖書館總館暨停車場興建工程追加工項、2023世界客家博覽會新竹展區移展執行計畫等；動物保護及防疫所辦理建構友善動物保護計畫、寵物產業管理精進計畫，及遊蕩犬管理精進措施計畫等；警察局辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉反賄選系列活動計畫、交通警察隊辦公廳舍興建工程第1次變更設計等；消防局辦理119指揮中心整建、全國義消體技能交流活動個人獎勵金及獎勵團體出國旅遊等；衛生局辦理祝妳好孕凍卵補助計畫、購置嬰幼兒、學齡兒童及長者等各項疫苗，及護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫等；環境保護局辦理中型社區及金雅重劃區垃圾清運作業人力委外計畫，與宣導淨零綠生活暨綠色辦公、環保餐廳及旅遊推廣計畫等所需經費。

市政府各機關申請核准動支第二預備金之總額，占年度歲出決算審定數之1.12％，動支數額均經併入各機關年度預算配合相關計畫執行，市政府並依預算法第70條規定編具第二預備金動支數額表，於113年2月19日以府民行字第1130035064號函送請市議會審議，業經市議會第11屆第8次臨時會於113年3月14日審議通過。

（二）重要審核意見

部分機關申請動支第二預備金，未審慎評估需求及衡酌執行能力，致年度結束全數辦理保留或保留比率偏高，有待督促檢討改善，以提升預算執行效能。

市政府及所屬機關112年度第二預備金原編列預算數3億2,000萬元，經核准動支數2億7,489萬元（85.90％），未動支數4,511萬元（14.10％）。有關第二預備金辦理保留比率偏高及連年以相同事由動支情事，迭經本室函請研謀改善，已復：主因係工程契約變更或擴充，未及支用而辦理保留；連續2年以上相同事由申請動支第二預備金者，多屬中央政府補助計畫，業於籌編112年度預算時通知各機關單位妥為編列預算。經查112年度執行情形，核有下列事項：

| 表1 112年度第二預備金核准動支數辦理保留案件明細 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 編號 | 動支事由 | 核准動支金額 | 保留金額 | 保留比率 |
| 合 計 |  | 107,143 | 94,561 | 88.26 |
| 1 | 新竹市圖書館總館暨停車場興建工程追加工項 | 14,350 | 14,350 | 100.00 |
| 2 | 新竹魚市場整修工程 | 8,000 | 8,000 | 100.00 |
| 3 | 東區排水溝修繕工程 | 3,500 | 3,500 | 100.00 |
| 4 | 2023世界客家博覽會新竹展區移展執行計畫 | 3,200 | 3,200 | 100.00 |
| 5 | 西大路地下道結構補強暨景觀改善工程鑑定採購案 | 1,420 | 1,420 | 100.00 |
| 6 | 更新財產管理資訊系統 | 563 | 563 | 100.00 |
| 7 | 大坪頂永恆之丘工程及監造 | 14,844 | 14,782 | 99.58 |
| 8 | 112至113年度建立香山濕地海洋保育教育中心計畫 | 500 | 494 | 98.80 |
| 9 | 市政府管考系統建置案 | 3,500 | 3,430 | 98.00 |
| 10 | 永恆之丘規劃設計案 | 456 | 445 | 97.59 |
| 11 | 東門公有零售市場建築物整修工程 | 12,000 | 11,001 | 91.68 |
| 12 | 永恆之丘改善工程委託申請相關執照許可技術服務案 | 990 | 900 | 90.91 |
| 13 | 全國義消體技能交流活動個人獎勵金及獎勵團體出國旅遊 | 3,820 | 3,400 | 89.01 |
| 14 | 第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉反賄選系列活動計畫 | 8,500 | 6,864 | 80.75 |
| 15 | 北門公有零售市場拆除重建工程 | 16,500 | 13,228 | 80.17 |
| 16 | 觀光旅遊手冊編製及觀光旅遊網功能及內容改善 | 2,500 | 1,922 | 76.88 |
| 17 | 119指揮中心整建 | 9,800 | 6,860 | 70.00 |
| 18 | 新竹漁港風箏賽場草皮復育工作 | 2,700 | 202 | 7.48 |
| 資料來源：整理自新竹市政府提供資料。 |  |  |  |  |

1.部分案件申獲核定動支第二預備金後，經費全數保留，或連續2年以相同事由申請動支：該府及所屬等9個主管機關申請動支第二預備金共83案，辦理經費保留之計畫計有大坪頂永恆之丘工程及監造、東門公有零售市場建築物整修工程、北門公有零售市場拆除重建工程等18案，保留金額計9,456萬餘元，占各該計畫核定動支第二預備金1億714萬餘元達88.26％，其中新竹市圖書館總館暨停車場興建工程追加工項、新竹魚市場整修工程、東區排水溝修繕工程等6案保留金額計3,103萬餘元，核准動支金額均全數保留（表1），又仍有部分案件連續2年以相同事由申請動支第二預備金者計5案，有待督促所屬審慎評估需求情形及衡酌執行能力，以避免或減少第二預備金之保留，影響預算執行績效之情事，經函請研謀改善。據復：加速趕辦或辦理付款作業中，嗣後將審慎評估及衡酌執行能力，以減少第二預備金之保留；連續2年以上相同事由申請動支第二預備金者，嗣後將妥為籌編重大計畫之各年度預算，納入前一年度執行率及預估成長率，避免再次以同一事由申請動支。

2.申准動支第二預備金獎勵義消團體出國旅遊，且經費保留次年執行，引起輿論關注經費編列執行情形：依據消防局訂定新竹市義消總隊參加全國義勇消防人員競技大賽（或體技能交流活動等）獎勵規範第2點規定：「本規範分為個人獎勵金及團體獎勵出國旅遊，所需經費將由本局編列年度預算，或循程序動支適當科目預算支應。」另按112年度中央對直轄市及縣市考核項目與評分方式及標準規定，按近2年度（111及112年度）第二預備金動支保留（含應付）數占全年度核准動支數之增減比率，每增加2％扣0.1分，最高扣0.5分；另增訂113年度評分方式包括，出國經費如有支用於績優人員且非屬職務及業務需要出國者，於評定總分按每20萬元外扣0.5分。市政府為新竹市義消總隊參加內政部「112年全國義勇消防人員體技能交流活動」，獲得總成績第2名成績，經核准消防局申請動支第二預備金382萬元，辦理參賽義消人員個人獎勵金及獎勵團體出國旅遊，截至112年底止，消防局依據獎勵規範所定個人獎勵金發放標準，對於參與活動榮獲各項單項競賽成績特優者15人、優等者15人及甲等者25人，共55人，依不同獎勵額度（特優10,000元、優等8,000元及甲等6,000元），核發個人獎勵金共42萬元；另獎勵義消團體出國旅遊分梯次赴日本、越南等地，採跨年度執行並保留所需經費340萬元辦理，引發輿情關注旅遊行程內容及動支具緊急意義的二備金等情，截至113年5月底止，計畫執行完竣並辦理驗收中，保留經費尚未支用，有待督促所屬就所轄業務檢討納編預算辦理之情事，經函請研謀改善。據復：全國義消競技大賽為2年辦理1次，由於競賽項目、競賽成績具有未確定性，無法估列相關經費需求並納編於年度預算，為即時獎勵義消表現及貢獻，乃動支使用第二預備金辦理，又因疫後國外旅遊大增，故未及於112年底前完成相關行政作業，仍積極趕辦，已分別於113年1月、3月及4月間分4梯次辦理完成。

（三）111年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於111年度審核報告內列重要審核意見1項，係為利業務推展，核准部分計畫動支第二預備金，惟年度終了經費全數保留或保留數偏高，間有連續2年以相同事由申請動支，尚待加強執行及審慎籌編預算。經核仍待繼續改善，經再研提審核意見通知研謀改善。