戊、附錄

壹、公庫年度出納終結報告之查核

112年度新竹市總決算公庫年度出納終結報告，經予書面審核，並派員就地抽查。茲將公庫收支及結存等情形分述如次：

一、公庫收支餘絀及結存情形

（一）公庫收支餘絀

112年度收入部分，繳付公庫數333億2,562萬餘元；支出部分，公庫撥入數317億8,226萬餘元，收支相抵計賸餘15億4,336萬餘元，其餘絀情形如次：

1.112年度總決算部分：歲入實收數259億7,443萬餘元，歲出實支數226億2,078萬餘元，收支相抵計賸餘33億5,364萬餘元。

2.不屬於112年度總決算部分：總決算以前年度收入及預收款等計收10億5,118萬餘元；總決算以前年度支出及墊付款等計支21億1,147萬餘元。收支相抵計短絀10億6,028萬餘元。

3.債務之舉借及償還部分：總決算112年度舉借收入63億元，總決算債務償還支出70億5,000萬元，收支相抵後短絀7億5,000萬元。

上述賸餘與短絀相抵後，計賸餘15億4,336萬餘元，即為112年度公庫賸餘。

（二）公庫結存

112年度市庫賸餘15億4,336萬餘元，加計111度市庫結存轉入數9億6,717萬餘元、特種基金淨增保管款存放餘額12億3,014萬餘元、各機關淨減保管款存放餘額2億4,307萬餘元、112年度短期借款淨減舉借數18億元，112年度結存轉入113年度之市庫結存數為16億9,760萬餘元。

二、112年度總決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析

（一）總決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

112年度總決算收入實現審定數327億8,826萬餘元，與繳付公庫數333億2,562萬餘元餘元相較，差異5億3,735萬餘元，其差異原因如次：

1.減項本室修正數569萬餘元。

2.加項5億4,304萬餘元，包括：

（1）以前年度待納庫繳庫數62萬餘元。

（2）存出保證金1萬元。

（3）其他應收款2,295萬餘元。

（4）預收款5億1,945萬餘元。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額5億3,735萬餘元，即為總決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。

（二）總決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析

112年度總決算支出實現審定數308億5,383萬餘元，與公庫撥入數317億8,226萬餘元相較，差異9億2,842萬餘元，其差異原因如次：

1.加項23億2,432萬餘元，包括：

（1）預付款2億3,370萬餘元。

（2）退還收入（預收）款13億142萬餘元。

（3）其他應收款16萬餘元。

（4）墊付款7億8,902萬餘元。

2.減項13億9,589萬餘元，包括：

（1）以前年度撥款於112年度實現數1億3,361萬餘元。

（2）墊付轉正數12億6,228萬餘元。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額9億2,842萬餘元，即為總決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

三、112年度總決算餘絀審定數與公庫餘絀之分析

112年度審定歲入決算數269億1,801萬餘元，歲出決算數246億3,488萬餘元，相抵後歲入歲出賸餘22億8,313萬餘元；繳付公庫數333億2,562萬餘元，公庫撥入數317億8,226萬餘元，相抵後市庫收支賸餘15億4,336萬餘元。112年度市庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數差異7億3,977萬餘元，其差異情形分析如次：

（一）加項101億4,261萬餘元，包括：

1.112年度市庫已列支，而不屬112年度總決算歲出部分91億6,147萬餘元。

（1）支付各機關以前年度支出12億5,415萬餘元。

（2）退還以前年度歲入3億5,209萬餘元。

（3）退還預收款9億4,933萬餘元。

（4）墊付款負4億4,411萬餘元。

（5）112年度總決算債務償還支出70億5,000萬元。

2.總決算列市庫尚未收到之應收歲入款9億3,857萬餘元。

3.各機關尚未繳庫款16萬餘元，係112年度支出賸餘尚未繳庫款。

4.本室修正數4,240萬餘元。

（二）減項94億283萬餘元，包括：

1.112年度市庫已列收，而不屬112年度總決算歲入部分73億5,118萬餘元。

（1）各機關解繳以前年度歲入5億814萬餘元。

（2）各機關解繳以前年度歲出賸餘2,296萬餘元。

（3）預收款5億1,945萬餘元。

（4）112年度總決算債務舉借收入63億元。

（5）繳解111年度審核修正凈增列歲入實現數62萬餘元。

2.總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款20億5,165萬餘元。

（三）上述加項與減項數額相抵後，差額7億3,977萬餘元，即為市庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數之差額。

茲將112年度收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與市庫撥入數、公庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如次：

收入實現審定數與繳付公庫數分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項目 |  | 收 入 實 現審定數 |  |  | 減項 | 加項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 繳付公庫數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 修正數 | 以前年度待 納庫繳庫數 |  |  | 存出 保證金 | 其他 應收款 |  | 預收款 |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 收入合計數 |  |  |  | 32,788,268,627 |  |  | 5,690,766 | 624,972 |  |  | 10,000 | 22,958,721 |  | 519,450,822 |  |  | 543,044,515 |  | 33,325,622,376 |  |  |  |
| 112年度收入 |  |  |  | 25,980,126,769 |  |  | 5,690,766 | － |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  | 25,974,436,003 |  |  |  |
| 稅課收入 |  |  |  | 16,087,002,707 |  |  | － | － |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  | 16,087,002,707 |  |  |  |
| 工程受益費收入 |  |  |  | 3,501 |  |  | － | － |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  | 3,501 |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 |  |  |  | 417,366,483 |  |  | － | － |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  | 417,366,483 |  |  |  |
| 規費收入 |  |  |  | 655,500,609 |  |  | － | － |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  | 655,500,609 |  |  |  |
| 財產收入 |  |  |  | 812,974,879 |  |  | － | － |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  | 812,974,879 |  |  |  |
| 營業盈餘及事業收入 |  |  |  | 49,173,000 |  |  | － | － |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  | 49,173,000 |  |  |  |
| 補助及協助收入 |  |  |  | 7,331,710,079 |  |  | － | － |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  | 7,331,710,079 |  |  |  |
| 捐獻及贈與收入 |  |  |  | 637,300 |  |  | － | － |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  | 637,300 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  | 625,758,211 |  |  | 5,690,766 | － |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  | 620,067,445 |  |  |  |
| 以前年度收入 |  |  |  | 508,141,858 |  |  | － | 624,972 |  |  | 10,000 | 22,958,721 |  | － |  |  | 23,593,693 |  | 531,735,551 |  |  |  |
| 以前年度應收（保留）數 |  |  |  | 508,141,858 |  |  | － | － |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  | 508,141,858 |  |  |  |
| 以前年度收入納庫款 |  |  |  | － |  |  | － | 624,972 |  |  | － | － |  | － |  |  | 624,972 |  | 624,972 |  |  |  |
| 收回以前年度支出賸餘款 |  |  |  | － |  |  | － | － |  |  | 10,000 | 22,958,721 |  | － |  |  | 22,968,721 |  | 22,968,721 |  |  |  |
| 債務舉借收入 |  |  |  | 6,300,000,000 |  |  | － | － |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  | 6,300,000,000 |  |  |  |
| 112年度 |  |  |  | 6,300,000,000 |  |  | － | － |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  | 6,300,000,000 |  |  |  |
| 預收款 |  |  |  | － |  |  | － | － |  |  | － | － |  | 519,450,822 |  |  | 519,450,822 |  | 519,450,822 |  |  |
|  |  | 支出實現審定數與 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中華民國 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  |  | 支出實現審定數 |  |  |  | 加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 預付款 |  |  |  | 退還收入 （預收）款 |  |  | 其他應收款 |  |  |  |
| 支出合計數 |  |  |  |  | 30,853,838,718 |  |  |  | 233,709,422 |  |  |  | 1,301,429,776 |  |  | 162,880 |  |  |  |
| 112年度支出 |  |  |  |  | 22,526,158,336 |  |  |  | 94,467,883 |  |  |  | － |  |  | 162,880 |  |  |  |
| 市議會主管 |  |  |  |  | 197,113,916 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 市政府主管 |  |  |  |  | 16,326,366,774 |  |  |  | 35,901,114 |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 民政處主管 |  |  |  |  | 555,788,568 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  | 42,000 |  |  |  |
| 地政處主管 |  |  |  |  | 118,827,990 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 稅務局主管 |  |  |  |  | 196,645,180 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 教育處主管 |  |  |  |  | 32,369,647 |  |  |  | 5,240,589 |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 文化局主管 |  |  |  |  | 368,550,628 |  |  |  | 45,505,202 |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 產業發展處主管 |  |  |  |  | 59,348,786 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 警察局主管 |  |  |  |  | 1,571,069,185 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 消防局主管 |  |  |  |  | 579,873,758 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 衛生局主管 |  |  |  |  | 840,389,609 |  |  |  | 1,373,400 |  |  |  | － |  |  | 120,880 |  |  |  |
| 環境保護局主管 |  |  |  |  | 954,318,874 |  |  |  | 6,447,578 |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 統籌支撥科目 |  |  |  |  | 725,495,421 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 以前年度支出 |  |  |  |  | 1,277,680,382 |  |  |  | 110,090,319 |  |  |  | 1,301,429,776 |  |  | － |  |  |  |
| 以前年度應付（保留）數 |  |  |  |  | 1,277,680,382 |  |  |  | 110,090,319 |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 退還以前年度收入數 |  |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1,301,429,776 |  |  | － |  |  |  |
| 其他支出 |  |  |  |  | － |  |  |  | 29,151,220 |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 墊付款 |  |  |  |  | － |  |  |  | 29,151,220 |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 債務償還支出 |  |  |  |  | 7,050,000,000 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 債務償還支出 |  |  |  |  | 7,050,000,000 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 收支餘絀 |  |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 111年度公庫結存數 |  |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 特種基金淨增保管款存放餘額 |  |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 各機關淨減保管款存放餘額 |  |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 112年度短期借款淨減舉借數 |  |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 112年度市庫結存數 |  |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
|  |  | 註：截至112年度止市庫分別向特種基金及各機關保管款調度29億2,748萬4,091元及2億5,000萬元，合計31億7,748萬4,091元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公庫撥入數分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 112年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 |  |  |  |  |  | 減 項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公庫撥入數 |  |
| 墊付數 |  |  | 合計 |  |  | 以前年度撥款於 112年度實現數 |  |  |  | 墊付轉正數 |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |
| 789,020,608 |  |  | 2,324,322,686 |  |  | 133,612,924 |  |  |  | 1,262,286,548 |  |  |  |  | 1,395,899,472 |  |  | 31,782,261,932 |  |
| － |  |  | 94,630,763 |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 22,620,789,099 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 197,113,916 |  |
| － |  |  | 35,901,114 |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 16,362,267,888 |  |
| － |  |  | 42,000 |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 555,830,568 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 118,827,990 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 196,645,180 |  |
| － |  |  | 5,240,589 |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 37,610,236 |  |
| － |  |  | 45,505,202 |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 414,055,830 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 59,348,786 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 1,571,069,185 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 579,873,758 |  |
| － |  |  | 1,494,280 |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 841,883,889 |  |
| － |  |  | 6,447,578 |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 960,766,452 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 725,495,421 |  |
| － |  |  | 1,411,520,095 |  |  | 133,612,924 |  |  |  | － |  |  |  |  | 133,612,924 |  |  | 2,555,587,553 |  |
| － |  |  | 110,090,319 |  |  | 133,612,924 |  |  |  | － |  |  |  |  | 133,612,924 |  |  | 1,254,157,777 |  |
| － |  |  | 1,301,429,776 |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 1,301,429,776 |  |
| 789,020,608 |  |  | 818,171,828 |  |  | － |  |  |  | 1,262,286,548 |  |  |  |  | 1,262,286,548 |  |  | - 444,114,720 |  |
| 789,020,608 |  |  | 818,171,828 |  |  | － |  |  |  | 1,262,286,548 |  |  |  |  | 1,262,286,548 |  |  | - 444,114,720 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 7,050,000,000 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 7,050,000,000 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 1,543,360,444 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 967,175,333 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 1,230,144,605 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | - 243,076,198 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | - 1,800,000,000 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 1,697,604,184 |  |
| （不含已納入集中支付之地方教育發展基金32億3,476萬778元）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

市庫餘絀與總決算餘絀審定數差額分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 金額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小計 | 合計 | 總計 |
| - 112年度市庫收支餘絀 |  |  | 1,543,360,444 |
| 乙、加項 |  |  | 10,142,610,373 |
| 一、112年度市庫列支而不屬112年度總決算歲出部分 |  | 9,161,472,833 |  |
| （一）支付各機關以前年度支出 | 1,254,157,777 |  |  |
| （二）退還以前年度歲入 | 352,093,341 |  |  |
| （三）退還預收款 | 949,336,435 |  |  |
| （四）墊付款 | - 444,114,720 |  |  |
| （五）112年度總決算債務償還支出 | 7,050,000,000 |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未收到應收歲入款 | 938,571,430 | 938,571,430 |  |
| 三、各機關尚未繳庫款 | 162,880 | 162,880 |  |
| 四、修正數 | 42,403,230 | 42,403,230 |  |
| 丙、減項 |  |  | 9,402,839,814 |
| 一、112年度市庫列收而不屬112年度總決算歲入部分 |  | 7,351,186,373 |  |
| （一）各機關解繳以前年度歲入 | 508,141,858 |  |  |
| （二）各機關解繳以前年度歲出賸餘 | 22,968,721 |  |  |
| （三）預收款 | 519,450,822 |  |  |
| （四）112年度總決算債務舉借收入 | 6,300,000,000 |  |  |
| （五）解繳111年度審核修正淨增列歲入實現數 | 624,972 |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款 | 2,051,653,441 | 2,051,653,441 |  |
| - 112年度歲入歲出餘絀審定數（甲＋乙－丙） |  |  | 2,283,131,003 |

貳、平衡表之查核

112年度新竹市總決算平衡表（112年12月31日）計列資產879億6,828萬餘元、負債152億8,430萬餘元、淨資產726億8,398萬餘元。茲將市政府原列平衡表科目之主要增減及變化說明如次：

一、資產類

（一）流動資產：包括現金、應收款項、應收其他政府款、預付款，合計51億6,640萬餘元，較111年底之38億6,583萬餘元，增加13億56萬餘元，茲分析如次：

1.「現金」科目33億9,185萬餘元，較111年底增加11億6,330萬餘元，主要係市政府專戶存款及市庫存款增加所致。

2.「應收其他政府款」科目10億8,358萬餘元，較111年底增加1億2,253萬餘元，主要係上級政府計畫型補助收入尚未撥付市政府，及文化局等機關之應收款項增加所致。

（二）長期投資：係採權益法之投資科目，金額4億5,766萬餘元，較111年底之4億6,682萬餘元，減少915萬餘元，主要係市政府對實施平均地權基金採權益法之投資評價調減所致。

（三）固定資產：包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、收藏品及傳承資產、購建中固定資產，合計818億7,128萬餘元，較111年底之809億8,636萬餘元，增加8億8,491萬餘元，茲分析如次：

1.「土地」科目637億8,841萬餘元，較111年底增加4億3,878萬餘元，主要係因重劃、受贈、容積移轉，及土地買賣、分割、持分增減調整等增加價值所致。

2.「購建中固定資產」科目47億9,753萬餘元，較111年底增加7億9,522萬餘元，主要係各項工程施工中，市政建設工程估驗款等增加所致。

（四）無形資產：該科目金額1億6,023萬餘元，較111年底之1億3,392萬餘元，增加2,630萬餘元，主要係錄影主機升級及錄影監視系統調閱平台開發、重要路口車牌辨識智慧應用採購案等電腦軟體增置所致。

（五）其他資產：包括暫付款及存出保證金，合計3億1,270萬餘元，較111年底之5億9,972萬餘元，減少2億8,701萬餘元，主要係市政府收回財務調度專戶之暫付款所致。

二、負債類

（一）流動負債：包括短期債務、應付款項、預收款、預收其他政府款，合計19億7,749萬餘元，較111年底之41億8,003萬餘元，減少22億253萬餘元，主要係償還短期借款所致。

（二）長期負債：係長期借款63億元，較111年底之70億5,000萬元，減少7億5,000萬元，係償還長期借款所致。

（三）其他負債：包括存入保證金及應付保管款，合計70億681萬餘元，較111年底之59億4,070萬餘元，增加10億6,611萬餘元，主要係各基金納列集中支付數等應付保管款增加所致。

三、淨資產類

表達資產減除負債後餘額之「淨資產」科目726億8,398萬餘元，較111年底之688億8,193萬餘元，淨資產增加38億204萬餘元，主要原因詳「一、資產類」、「二、負債類」科目金額增減之說明。

茲將112年度資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 新竹市總決算平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國112年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 112年12月31日 |  |  | 111年12月31日 |  |  |  |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 | ％ |  | 金額 |  |  | ％ |  | 金額 |  | ％ |
| 資產 | 87,968,285,835 | 100.00 |  | 86,052,671,603 |  |  | 100.00 |  | 1,915,614,232 |  | 2.23 |
| 流動資產 | 5,166,401,042 | 5.87 |  | 3,865,833,402 |  |  | 4.49 |  | 1,300,567,640 |  | 33.64 |
| 現金 | 3,391,855,240 | 3.86 |  | 2,228,551,404 |  |  | 2.59 |  | 1,163,303,836 |  | 52.20 |
| 應收款項 | 407,039,722 | 0.46 |  | 432,030,077 |  |  | 0.50 |  | - 24,990,355 |  | - 5.78 |
| 應收其他政府款 | 1,083,588,934 | 1.23 |  | 961,052,048 |  |  | 1.12 |  | 122,536,886 |  | 12.75 |
| 預付款 | 283,917,146 | 0.32 |  | 244,199,873 |  |  | 0.28 |  | 39,717,273 |  | 16.26 |
| 長期投資 | 457,663,565 | 0.52 |  | 466,820,806 |  |  | 0.54 |  | - 9,157,241 |  | - 1.96 |
| 採權益法之投資 | 457,663,565 | 0.52 |  | 466,820,806 |  |  | 0.54 |  | - 9,157,241 |  | - 1.96 |
| 固定資產 | 81,871,281,257 | 93.07 |  | 80,986,368,377 |  |  | 94.11 |  | 884,912,880 |  | 1.09 |
| 土地 | 63,788,418,582 | 72.51 |  | 63,349,636,943 |  |  | 73.62 |  | 438,781,639 |  | 0.69 |
| 土地改良物 | 5,054,217,011 | 5.75 |  | 5,412,388,836 |  |  | 6.29 |  | - 358,171,825 |  | - 6.62 |
| 新竹市總決算平衡表(續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國112年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 112年12月31日 |  |  |  | 111年12月31日 |  |  | 比較增減 |  |  |  |
|  | 金額 |  | ％ |  | 金額 | ％ |  | 金額 |  | ％ |  |
| 房屋建築及設備 | 6,145,934,743 |  | 6.99 |  | 6,256,516,807 | 7.27 |  | - 110,582,064 |  | - 1.77 |  |
| 機械及設備 | 464,139,945 |  | 0.53 |  | 429,796,028 | 0.50 |  | 34,343,917 |  | 7.99 |  |
| 交通及運輸設備 | 896,214,127 |  | 1.02 |  | 845,782,583 | 0.98 |  | 50,431,544 |  | 5.96 |  |
| 雜項設備 | 423,339,933 |  | 0.48 |  | 399,150,762 | 0.46 |  | 24,189,171 |  | 6.06 |  |
| 收藏品及傳承資產 | 301,478,254 |  | 0.34 |  | 290,778,254 | 0.34 |  | 10,700,000 |  | 3.68 |  |
| 購建中固定資產 | 4,797,538,662 |  | 5.45 |  | 4,002,318,164 | 4.65 |  | 795,220,498 |  | 19.87 |  |
| 無形資產 | 160,234,079 |  | 0.18 |  | 133,927,790 | 0.16 |  | 26,306,289 |  | 19.64 |  |
| 無形資產 | 160,234,079 |  | 0.18 |  | 133,927,790 | 0.16 |  | 26,306,289 |  | 19.64 |  |
| 其他資產 | 312,705,892 |  | 0.36 |  | 599,721,228 | 0.70 |  | - 287,015,336 |  | - 47.86 |  |
| 暫付款 | 312,080,035 |  | 0.35 |  | 599,085,371 | 0.70 |  | - 287,005,336 |  | - 47.91 |  |
| 存出保證金 | 625,857 |  | 0.00 |  | 635,857 | 0.00 |  | - 10,000 |  | - 1.57 |  |
| 負債 | 15,284,305,573 |  | 17.37 |  | 17,170,732,066 | 19.95 |  | - 1,886,426,493 |  | - 10.99 |  |
| 流動負債 | 1,977,494,327 |  | 2.25 |  | 4,180,031,443 | 4.86 |  | - 2,202,537,116 |  | - 52.69 |  |
| 短期債務 | － |  | － |  | 1,800,000,000 | 2.09 |  | - 1,800,000,000 |  | - 100.00 |  |
| 應付款項 | 1,458,043,505 |  | 1.66 |  | 1,430,695,008 | 1.66 |  | 27,348,497 |  | 1.91 |  |
| 預收款 | 38,019,542 |  | 0.04 |  | 594,796,177 | 0.69 |  | - 556,776,635 |  | - 93.61 |  |
| 預收其他政府款 | 481,431,280 |  | 0.55 |  | 354,540,258 | 0.41 |  | 126,891,022 |  | 35.79 |  |
| 長期負債 | 6,300,000,000 |  | 7.16 |  | 7,050,000,000 | 8.19 |  | - 750,000,000 |  | - 10.64 |  |
| 長期借款 | 6,300,000,000 |  | 7.16 |  | 7,050,000,000 | 8.19 |  | - 750,000,000 |  | - 10.64 |  |
| 其他負債 | 7,006,811,246 |  | 7.97 |  | 5,940,700,623 | 6.90 |  | 1,066,110,623 |  | 17.95 |  |
| 存入保證金 | 492,844,184 |  | 0.56 |  | 424,543,858 | 0.49 |  | 68,300,326 |  | 16.09 |  |
| 應付保管款 | 6,513,967,062 |  | 7.40 |  | 5,516,156,765 | 6.41 |  | 997,810,297 |  | 18.09 |  |
| 淨資產 | 72,683,980,262 |  | 82.63 |  | 68,881,939,537 | 80.05 |  | 3,802,040,725 |  | 5.52 |  |
| 負債及淨資產合計 | 87,968,285,835 |  | 100.00 |  | 86,052,671,603 | 100.00 |  | 1,915,614,232 |  | 2.23 |  |

本室審核112年度新竹市總決算、附屬單位決算及綜計表(營業及非營業部分)結果，經修正總決算淨增列歲入決算實現及應收數5,010,766元、減列以前年度歲出未結清保留數1,040,000元後，決算審核修正後之資產總額879億6,729萬餘元、負債總額152億7,726萬餘元、淨資產為726億9,003萬餘元。

附：財產目錄之查核

112年度新竹市總決算財產目錄，計列市有財產總值992億1,537萬餘元，經本室審核決算修正減列新竹火車站後站土地開發作業基金超額認列之土地改良物折舊費用849萬餘元，併同更正平衡表相關科目列數，市有財產總值更正為992億2,386萬餘元（其中珍貴財產總值8億5,810萬餘元），分為公用財產、非公用財產2類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等3部分。該目錄經予書面審核，除有關市有財產業務之重要審核意見，已於「乙、決算審核結果」、「貳、市政府主管」項下揭露外，茲將更正後財產目錄之內容，分述如次：

一、公用財產

112年度總決算財產目錄列公用財產總值962億4,764萬餘元（其中珍貴財產總值8億5,810萬餘元），占市有財產總值97.00％，較111年度決算列數953億983萬餘元，增加9億3,781萬餘元，約0.98％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如次：

（一）公務用財產

112年度總決算財產目錄列公務用財產總值280億2,807萬餘元（其中珍貴財產總值7億5,116萬餘元），占市有財產總值28.25％，較111年度決算列數268億6,424萬餘元，增加11億6,382萬餘元，約4.33％，主要係購建房屋建築及設備、購置交通運輸及設備等。

（二）公共用財產

112年度總決算財產目錄列公共用財產總值679億8,003萬餘元（其中珍貴財產總值1億694萬餘元），占市有財產總值68.51％，較111年度決算列數682億482萬餘元，減少2億2,479萬餘元，約0.33％，主要係提列財產折舊。

（三）事業用財產

112年度總決算財產目錄列事業用財產總值2億3,954萬餘元，占市有財產總值0.24％，較111年度決算列數2億4,076萬餘元，減少122萬餘元，約0.51％，主要係提列財產折舊。

二、非公用財產

112年度總決算財產目錄列非公用財產總值29億7,622萬餘元，占市有財產總值3.00％，較111年度決算列數28億414萬餘元，增加1億7,207萬餘元，約6.14％，主要係接受民間團體變更都市計畫案附帶條件捐贈之土地，及接管財團法人解散之賸餘財產。

參、主管機關監督政府捐助之財團法人之查核

政府捐助之財團法人依預算法第41條第3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。總決算編製作業手冊亦規定，各機關須於單位決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。截至112年底止，各單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」列政府捐助之財團法人1個，基金總額1億1,269萬元（詳政府捐助財團法人明細表）。茲將本室審核情形敘述如次：

# 營運概況

文化局主管政府捐助之財團法人新竹市文化基金會，基金總額1億1,269萬元，其中接受政府捐助基金9,000萬元，占79.87％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，賸餘55萬餘元，112年度接受政府捐助及委辦經費（不含捐助基金）790萬餘元，占該財團法人年度收入比率82.23％。

茲將前揭財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率及餘絀等資料，列表如次：

政府捐助財團法人明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元、％

| 財團法人名稱 | 基金規模 |  | 創立時政府捐助基金 |  | 累計政府捐助基金 |  | 112年度營運概況 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 創立基金總額 | 期末基金總額 | 金額 | 占創立基金總額比率 | 金額 | 占期末基金總額比率 | 政府捐助基金以外金額 |  |  |  | 餘 絀 |
|  |  |  |  |  |  |  | 捐助金額 | 委辦金額 | 合計 | 占年度 收入比率 |  |
| 文化局主管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新竹市 文化基金會 | 41,690 | 112,690 | 20,000 | 47.97 | 90,000 | 79.87 | 7,750 | 150 | 7,900 | 82.23 | 556 |

註：1.本表係依新竹市文化局單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」資料編製。

2.「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，係依財團法人基金計算及認定基準辦法規定填列。

肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核

市政府為帶動區域發展，打造幸福宜居城市，提供市民優質生活環境，投入鉅額建設經費於重大公共建設計畫及採購。112年度經本室賡續針對市政府暨所屬各機關辦理重大公共建設計畫及採購作業加強查核，茲將其執行情形說明如次：

一、市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形之查核

（一）市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

圖1  市政府所屬各機關112年度重大公共建設計畫預算執行概況

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

112年度市政府暨所屬機關重大公共建設計畫總經費達5,000萬元以上，由本室列管者計有44項，分別由市政府、警察局、交通處、環境保護局、文化局、教育處等6個主管機關（單位）辦理，年度可支用預算數56億111萬餘元，執行數13億7,869萬餘元，執行率24.61％，各項計畫執行情形詳如表1、圖1，其中預算執行率未達80％之計畫計有37項，其計畫明細如表2。

（二）審計機關查核情形

市政府每年持續投入鉅額經費推動重大公共建設計畫，其執行成效攸關市民生活品質、市容整體發展及政府施政形象。本室查核市政府暨所屬各機關重大公共建設計畫執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

市政府為改善市政建設，提供市民優質生活環境，持續推動重要公共建設，惟重大公共工程建設計畫整體預算執行率偏低，部分計畫管控欠周，亟待加強計畫管制考核，提升預算執行績效：市政府近3年度（110至112年度）5,000萬元以上重大公共建設計畫執行結果，執行數占可支用預算數之比率分別為39.70％、41.02％、24.61％，連年執行率欠佳。又112年度市政府暨所屬機關重大公共建設計畫總經費達5,000萬元以上者，共計44項（表1），其中年度預算執行率未達80％者計有37項（表2），經查其落後原因分述如下：（1）市政府主管者計有25項計畫，主要係新竹市立棒球場新建工程施工缺失尚未改善完成，香山國小新建校舍工程尚在辦理請照作業，新竹市立新竹幼兒園園舍重建工程採購5次流標等；（2）警察局主管者有1項計畫，係交通警察隊辦公廳舍興建工程變更設計影響付款進度；（3）交通處主管者計有3項計畫，係新竹棒球場改建增設地下停車場工程須配合球場工程辦理變更設計作業，影響付款進度，停七立體停車場興建工程中途解約後之續建工程甫開工，及園道五地下停車場興建工程尚未完成驗收作業；（4）環境保護局主管者有1項計畫，係新竹市垃圾資源回收廠後續升級整備工程第一期(112年)工程甫開工未達付款條件；（5）文化局主管計有5項計畫，主要係新竹市國際展演中心新建工程施工延宕，終止契約辦理結算，新竹日本海軍第六燃料廠與眷村聚落歷史現場再造與活化計畫工程甫決標，未達付款條件，歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫工程甫決標，未達付款條件；（6）教育處主管計有2項計畫，係新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程尚未發包；新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程甫開工未達付款條件等情事，經函請市政府研謀改善。據復：重大公共工程已納入管考系統管控，並定期召開工程計畫進度管控會議，針對檢核點與施工進度落後進行檢討，並就須協辦事項橫向協調，俾使案件能如期如質完工。

2.個案計畫執行缺失：

（1）為紓解納骨塔位不足，辦理新竹市大坪頂納骨塔新建工程，惟規劃設計未周延考量基本的風雨防護及導排水設施，以致雨天雨水飄濺納骨塔位、室內積水，雖經辦理變更設計，惟改善成效不佳，引起媒體輿論質疑，亟待研謀改善：市政府基於近年來火化入塔蔚為風氣，塔位需求迫切，為紓解塔位不足隱憂及配合國立清華大學南校區二期擴校計畫遷葬需求，規劃於大坪頂新建一棟地上5層樓鋼筋混凝土造現代化的納骨塔，以提供民眾優質喪葬環境。嗣經該府辦理「新竹市大坪頂納骨塔新建工程」（下稱永恆之丘納骨堂），於107年11月決標，契約金額2億5,700萬元，歷經5次變更設計後契約金額4億6,383萬餘元，111年12月完工，112年5月驗收合格啟用。經查辦理情形，核有：A.永恆之丘納骨堂規劃設計，忽略基本的風雨防護及導排水設施，導致雨水飄濺納骨塔位、室內積水，雖經辦理工程變更設計改善，仍於112年4月及5月間發生雨水飄濺納骨塔位及積水情事，引發媒體輿論質疑，影響政府形象，規劃設計顯欠妥適；B.辦理變更設計改善雨水飄濺塔位區及積水問題，惟改善工程完工後效果有限，且天井加裝玻璃罩封蓋施作，未依變更設計契約圖焊接架高鍍鋅方管框，以維持通風間距，亟待檢討妥處，經函請研謀改善。據復：A.設計單位未針對新竹市當地氣候、環境、風雨特性等條件，做妥適之規劃，將依契約規定予以追究責任；B.經監造單位現地勘查發現，單價分析表中100mm×100mm鍍鋅方管及焊接作業未施作，含安裝工資及零星工料等合計36萬餘元，將納入結算作業辦理減帳，並檢討監造疏失責任；另5樓雨水飛濺情形，主要係在極端氣候下，如颱風天、風勢極大之雨天所致，已於113年1月另案辦理改善工程。（詳乙-36頁）

（2）為因應高品質表演藝術之觀賞需求及提升在地藝文水準，推動新竹國際展演中心新建計畫，惟未覈實評估計畫內容，多次變更場館需求及規模，計畫進度推遲逾3年，未達成興建大型專業展演空間目標，又統包工程審標作業欠周，復未就工程進度落後及早檢討因應，肇致工程停滯並終止契約，亟待研謀改善：市政府以既有場館不足以提供國際大型巡演，責由文化局規劃，於東區公道五路原世博台灣館旁停車場用地興建新竹國際展演中心，並於107年7月爭取獲得中央政府前瞻基礎建設計畫核定補助，截至112年底止，獲文化部核定計畫總經費6億7,272萬元（含補助款3億4,682萬餘元及地方自籌3億2,589萬餘元），另於108年9月獲交通部公路總局（112年9月15日改制為交通部公路局）核定補助新竹國際展演中心地下停車場工程案，總經費4億9,844萬餘元（含補助款3億999萬餘元及地方自籌1億8,844萬餘元），市政府以上開核定經費合併辦理新竹國際展演中心新建計畫，合計總經費11億7,116萬餘元。經查計畫執行情形，核有：A.文化局主辦國際展演中心新建計畫，未覈實評估計畫內容，遭補助機關質疑其可行性，嗣以營運需求變更等事由，多次變更場館需求及規模，與原計畫內容差異頗巨，未達成興建大型專業展演空間之目標；復未評估機關人員能否勝任統包案之審查及管理工作，及時委託專案管理，以協助篩選最有利標統包工程廠商，致計畫進度推遲逾3年；B.工務處代辦國際展演中心暨停車場新建統包工程巨額採購，未依相關規定於資格審查表明訂應檢附特定資格之證明文件，亦未詳實審查投標廠商是否確實檢附，致將未依規定檢附工程實績證明文件之投標廠商判定為資格合格並予決標，其審標作業核有欠周；施工期間復未就統包廠商屢未出席變更契約議價作業，及工程進度落後幅度持續擴大且未見改善等事徵，及早檢討因應，肇致逾預定完工日期1年餘，工程仍屬停滯狀態等未盡職責或效能過低情事，經函請檢討改善。據復：A.本計畫最初定位係以流行音樂等複合式表演為主之多功能場館，嗣經修改為戲劇、舞蹈專業劇場空間，同時保留結合戶外空間演出之機能設計，以提升未來場館使用率；B.施工期間逢新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情、大環境缺工、缺料，及統包廠商管理能力與施工品質不佳，最終未能實踐計畫，已重新盤點整體藝文空間需求，已於113年3月委託專業顧問廠商評估以設定地上權方式開發之可行性，以減輕財政負擔，並納入更具規模及使用機能更臻完善之公共設施。（詳乙-89頁）

(3)為辦學需要，並完善市民運動設施環境，辦理相關學校建校及運動場館新建計畫，惟以非營業基金支應工程經費案件，囿於無廠商投標多次流標，未參考專業建議與市場行情，及時編列合理預算，卻逕行減項招標，影響工程品質及功能需求，且須辦理變更契約後續擴充採購，未能發揮基金預算執行彈性，耗費行政作業成本及物價調漲增加支出風險，亟待檢討改善：市政府為辦學需要，並完善市民運動設施環境，辦理相關學校建校及運動場館新建計畫，經查該府以地方教育發展基金（下稱教育基金）支應相關工程經費辦理發包作業，部分計畫囿於無廠商投標導致多次流標，惟未善用基金預算執行彈性特性，流標檢討未覈實參考專業意見及市場行情，增加採購預算，及時編列合理預算辦理工程招標，卻逕行減項招標，肇致影響工程品質及功能需求，且須辦理變更契約後續擴充採購，耗費行政作業成本及物價調漲增加公庫支出風險，核與行政院公共工程委員會（下稱工程會）96年12月7日工程企字第09600498910號函釋，機關辦理工程採購如因受限於預算而有減項招標之需要，不應影響工程品質及功能需求之規定未符。摘述如次：A.關埔地區新設國小建校工程計畫總經費13億8,482萬餘元，其中關埔國小二期工程採購案，於108年7月決標，決標金額6億2,433萬元。經查該府以教育基金支應本案工程經費，惟未考量市場價格波動，善用基金預算執行彈性特性，及時編列合理預算辦理工程招標，為趲趕招標作業，將體育館工程（H區）減項招標，肇致地下停車場上浮，影響工程品質及功能需求，核與上述工程會96年12月7日函釋未符。B.香山綜合休閒運動館新建工程計畫總經費2億57萬餘元，經多次流標調整預算金額為2億3,562萬餘元，另保留後續擴充採購額度6,150萬元，於111年2月決標，契約金額2億3,560萬元。經查該府以教育基金支應本案工程經費，惟未考量專業建議及市場行情，及時編列合理預算，逕行減項招標，影響工程品質及功能需求，且須辦理變更契約後續擴充採購，耗費行政作業成本及物價調漲增加支出風險等情，經函請檢討改善。據復：A.係因配合使用單位需求推動工程進度，後續將強化內部控制機制，並參酌本次辦理經驗，調整相關工程招標文件，以期順利發包執行；B.爾後辦理工程採購發包將遵循工程會函釋規定，倘囿限於預算需減項發包，不應影響工程品質及功能需求，並參考專業意見及市場行情，妥善運用教育基金彈性之特性及時編列合理工程預算，以避免耗費行政作業成本、降低因物價調漲增加公庫支出之風險。（詳乙-38頁）

（4）為改善民眾居住衛生，提升河川水質，推動污水下水道系統建設計畫，惟遲未依規定開徵一般用戶下水道使用費，肇致流失中央政府補助款及營運管理產生高額短絀，又第三期實施計畫執行率偏低及客雅水資源回收中心第二期擴建工程進度推遲，影響後續納管之污水處理量能，亟待加速推動下水道建設工程，並依規定落實使用者付費機制，提升營運效能：市政府為強化民眾居住衛生，提升河川水質，賡續推動「新竹市污水下水道系統第三期實施計畫」，計畫期程為105至112年，計畫經費39億650萬餘元，預計增加接管3萬5,385戶，並完成水資源回收中心第二期擴建，每日污水處理量30,000立方公尺（Cubic Meter per Day, CMD）工程規劃設計。經查執行情形，核有：A.已完成制定下水道使用費徵收自治條例，卻遲未依規定開徵一般用戶下水道使用費，以致中央政府最高補助比率降低5％及每年流失至少5,000萬元使用費收入，營運管理產生高額短絀，有待檢討開徵下水道使用費，以落實使用者付費原則，充實污水下水道系統營運財源，減輕市府財政負擔；B.客雅水資源回收中心第二期擴建工程基本設計，因政策變更須辦理中途結算，推遲工程發包作業，影響後續納管之污水處理量能，有待檢討加速推動，以提升污水處理量能；C.辦理新竹市污水下水道系統第三期實施計畫，計畫執行期程已屆滿，惟計畫經費及用戶接管戶數執行率分別為38.94％及51.55％，顯有偏低，有待加強管控執行進度等情事，經函請研謀改善。據復：A.該府遵循落實使用者付費原則，後續將汲取其他市縣經驗，完備相關徵收使用費之程序，充實污水下水道系統營運財源，減輕財政負擔；B.因配合新竹科學園區寶山二期再生水需求，客雅水資源回收中心擴建部分已納入內政部國土管理署（下稱國土署）「新竹地區放流水回收再利用可行性評估及後續作業」委託專業服務案賡續辦理，該府並於113年6月函請國土署協助加速辦理客雅水資源回收中心第二期擴建期程，以利提升新竹市污水處理量能；C.主要係推動相關工程時，考量接管區域分布及交通衝擊等，進而調整工程發包期程所致，後續將積極推動污水下水道建設計畫，以利提升執行率。（詳乙-44頁）

| 表1 市政府所屬各機關112年度重大公共建設計畫預算執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 |  | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 |  | 年度可支用預算數 |  | 年度預算執行數 |  | 年度預算執行率 |  |
| 44項計畫合計 |  |  |  | 5,601,119 |  | 1,378,695 |  | 24.61 |  |
| 一、市政府（30項） |  |  |  | 2,604,732 |  | 946,935 |  | 36.35 |  |
| 1 |  | 新竹市立棒球場新建工程 |  | 141,724 |  | － |  | － |  |
| 2 |  | 香山國小新建校舍 |  | 21,538 |  | 5 |  | 0.02 |  |
| 3 |  | 新竹市立新竹幼兒園園舍重建工程 |  | 109,936 |  | 114 |  | 0.10 |  |
| 4 |  | 富禮國中射箭場館增建計畫 |  | 109,005 |  | 201 |  | 0.18 |  |
| 5 |  | 香山綜合運動場 |  | 74,928 |  | 1,073 |  | 1.43 |  |
| 6 |  | 關埔地區新設國小建校新建工程 |  | 240,439 |  | 3,724 |  | 1.55 |  |
| 7 |  | 光武國中新建校舍及午餐廚房工程 |  | 63,332 |  | 1,577 |  | 2.49 |  |
| 8 |  | 建功高中新建校舍工程 |  | 67,891 |  | 1,873 |  | 2.76 |  |
| 9 |  | 西門國小老舊校舍整建工程 |  | 2,808 |  | 79 |  | 2.81 |  |
| 10 |  | 培英國中老舊校舍拆除重建工程 |  | 49,880 |  | 1,896 |  | 3.80 |  |
| 11 |  | 龍山國小老舊校舍整建工程 |  | 1,000 |  | 207 |  | 20.71 |  |
| 12 |  | 虎林國小創思樓耐震補強工程及磁磚修繕工程 |  | 14,938 |  | 3,508 |  | 23.49 |  |
| 13 |  | 新竹漁港漁產品直銷中心新建工程 |  | 208,337 |  | 59,580 |  | 28.60 |  |
| 14 |  | 新竹市大坪頂納骨塔新建工程 |  | 60,633 |  | 18,542 |  | 30.58 |  |
| 15 |  | 青草湖多功能活動中心 |  | 100,833 |  | 35,498 |  | 35.20 |  |
| 16 |  | 水源國小多功能活動中心 |  | 4,132 |  | 1,830 |  | 44.29 |  |
| 17 |  | 華德福實驗學校新建工程及華德福實驗學校新建校舍暨景觀工程 |  | 431,639 |  | 207,630 |  | 48.10 |  |
| 18 |  | 港南國小暨附設幼兒園老舊校舍拆除重建工程 |  | 128,942 |  | 62,128 |  | 48.18 |  |
| 19 |  | 香山綜合休閒運動館 |  | 249,248 |  | 124,555 |  | 49.97 |  |
| 20 |  | 新竹市光復路綠門戶計畫 |  | 49,012 |  | 29,841 |  | 60.89 |  |
| 21 |  | 新竹國小附幼園舍興建工程 |  | 71,936 |  | 45,971 |  | 63.90 |  |
| 22 |  | 舊漁會周邊環境改善工程 |  | 70,844 |  | 46,846 |  | 66.13 |  |
| 23 |  | 新竹市北門公有零售市場拆除重建工程 |  | 40,342 |  | 26,852 |  | 66.56 |  |
| 24 |  | 成德高中老舊校舍整建工程 |  | 13,128 |  | 10,073 |  | 76.73 |  |
| 表1 市政府所屬各機關112年度重大公共建設計畫預算執行情形（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 |  | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 |  | 年度可支用預算數 |  | 年度預算執行數 |  | 年度預算執行率 |  |
| 25 |  | 竹蓮國小多功能活動中心 |  | 38,031 |  | 30,405 |  | 79.95 |  |
| 26 |  | 建華國中新建校舍工程 |  | 33,959 |  | 27,814 |  | 81.90 |  |
| 27 |  | 茄苳國小老舊校舍拆除重建工程 |  | 40,523 |  | 39,345 |  | 97.09 |  |
| 28 |  | 新竹市污水下水道系統東大用戶接管工程第三標暨指定地區-2 |  | 90,886 |  | 90,884 |  | 99.99 |  |
| 29 |  | 新竹市污水下水道系統關東區次幹管工程(埔頂路) |  | 67,000 |  | 67,000 |  | 100.00 |  |
| 30 |  | 新竹市污水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區-1 |  | 7,874 |  | 7,874 |  | 100.00 |  |
| 二、警察局（1項） |  |  |  | 77,191 |  | 22,462 |  | 29.10 |  |
| 1 |  | 交通警察隊辦公廳舍興建工程 |  | 77,191 |  | 22,462 |  | 29.10 |  |
| 三、交通處（3項） |  |  |  | 475,801 |  | 135,052 |  | 28.38 |  |
| 1 |  | 新竹棒球場改建增設地下停車場工程 |  | 36,606 |  | － |  | － |  |
| 2 |  | 停七立體停車場興建工程 |  | 227,759 |  | 10,286 |  | 4.52 |  |
| 3 |  | 園道五地下停車場興建工程 |  | 211,436 |  | 124,765 |  | 59.01 |  |
| 四、環境保護局（1項） |  |  |  | 451,940 |  | 67,037 |  | 14.83 |  |
| 1 |  | 新竹市垃圾資源回收廠後續升級整備工程第一期(112年) |  | 451,940 |  | 67,037 |  | 14.83 |  |
| 五、文化局（7項） |  |  |  | 1,788,214 |  | 206,774 |  | 11.56 |  |
| 1 |  | 新竹市國際展演中心新建工程 |  | 881,620 |  | 422 |  | 0.05 |  |
| 2 |  | 新竹日本海軍第六燃料廠與眷村聚落歷史現場再造與活化計畫 |  | 76,410 |  | 167 |  | 0.22 |  |
| 3 |  | 歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫 |  | 76,233 |  | 1,258 |  | 1.65 |  |
| 4 |  | 新竹市圖書館新總館興建工程 |  | 646,233 |  | 158,492 |  | 24.53 |  |
| 5 |  | 兒童探索館整修工程 |  | 80,000 |  | 21,964 |  | 27.46 |  |
| 6 |  | 新竹日本海軍第六燃料廠與科技知識藝術村落歷史現場再造與活化計畫-歷史建築「金城新村」第二期修復工程 |  | 16,909 |  | 14,254 |  | 84.30 |  |
| 7 |  | 兒童探索館體驗經濟及創意生活產業群聚推動計畫 |  | 10,809 |  | 10,214 |  | 94.50 |  |
| 六、教育處（2項） |  |  |  | 203,239 |  | 433 |  | 0.21 |  |
| 1 |  | 新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程 |  | 89,199 |  | － |  | － |  |
| 2 |  | 新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程 |  | 114,039 |  | 433 |  | 0.38 |  |

註：1.本表各主管機關所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數。

3.資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

| 表2 市政府所屬各機關112年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達80％案件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 | 主 管 機 關 |  |  |  |  |  | 計 畫 名 稱 |  |  |  | 計畫期程 |  |  |  | 計 畫 總經費 |  |  |  |  | 累計預定 支用數 |  |  |  | 累計實際 支用數 |  |  |  | 總累計 執行率 |  |  | 年度 可支用 預算數 |  | 年度 預算 執行數 | 年度 預算 執行率 |  |  | 落後原因 |  | 本室 查核意見 |  |
| 1 | 市政府 |  |  |  |  |  | 新竹市立棒球場新建工程 |  |  |  | 10701-11212 |  |  |  | 893,837 |  |  |  |  | 893,837 |  |  |  | 752,112 |  |  |  | 84.14 |  |  | 141,724 |  | － | － |  |  | 主要係工程缺失尚未改善完成所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 2 | 交通處 |  |  |  |  |  | 新竹棒球場改建增設地下停車場工程 |  |  |  | 10701-11212 |  |  |  | 314,311 |  |  |  |  | 314,311 |  |  |  | 276,980 |  |  |  | 88.12 |  |  | 36,606 |  | － | － |  |  | 主要係須配合球場工程辦理變更設計作業，影響付款進度所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 3 | 教育處 |  |  |  |  |  | 新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程 |  |  |  | 11007-11212 |  |  |  | 108,682 |  |  |  |  | 90,526 |  |  |  | 1,326 |  |  |  | 1.47 |  |  | 89,199 |  | － | － |  |  | 主要係工程採購尚未發包所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 4 | 市政府 |  |  |  |  |  | 香山國小新建校舍 |  |  |  | 10801-11212 |  |  |  | 198,053 |  |  |  |  | 23,598 |  |  |  | 2,064 |  |  |  | 8.75 |  |  | 21,538 |  | 5 | 0.02 |  |  | 主要係尚在辦理請照作業所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 5 | 文化局 |  |  |  |  |  | 新竹市國際展演中心新建工程 |  |  |  | 10501-11211 |  |  |  | 1,185,735 |  |  |  |  | 1,083,710 |  |  |  | 202,510 |  |  |  | 18.69 |  |  | 881,620 |  | 422 | 0.05 |  |  | 主要係施工延宕，終止契約辦理結算所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 6 | 市政府 |  |  |  |  |  | 新竹市立新竹幼兒園園舍重建工程 |  |  |  | 10901-11512 |  |  |  | 322,600 |  |  |  |  | 112,000 |  |  |  | 2,178 |  |  |  | 1.94 |  |  | 109,936 |  | 114 | 0.10 |  |  | 主要係工程採購5次流標所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 7 | 市政府 |  |  |  |  |  | 富禮國中射箭場館增建計畫 |  |  |  | 10801-11412 |  |  |  | 110,037 |  |  |  |  | 110,022 |  |  |  | 1,217 |  |  |  | 1.11 |  |  | 109,005 |  | 201 | 0.18 |  |  | 主要係工程甫開工，未達付款條件所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 8 | 文化局 |  |  |  |  |  | 新竹日本海軍第六燃料廠與眷村聚落歷史現場再造與活化計畫 |  |  |  | 11201-11412 |  |  |  | 254,700 |  |  |  |  | 76,410 |  |  |  | 167 |  |  |  | 0.22 |  |  | 76,410 |  | 167 | 0.22 |  |  | 主要係工程流標，續辦發包作業所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 表2 市政府所屬各機關112年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續） 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 |  | 主 管 機 關 |  |  |  |  |  | 計 畫 名 稱 |  |  |  | 計畫期程 |  |  |  |  | 計 畫 總經費 |  |  | 累計預定 支用數 |  | 累計實際 支用數 |  |  |  | 總累計 執行率 |  |  |  |  | 年度 可支用 預算數 |  |  | 年度 預算 執行數 |  | 年度 預算 執行率 |  | 落後原因 |  | 本室 查核意見 |  |
| 9 |  | 教育處 |  |  |  |  |  | 新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程 |  |  |  | 11007-11212 |  |  |  |  | 121,580 |  |  | 83,500 |  | 5,674 |  |  |  | 6.80 |  |  |  |  | 114,039 |  |  | 433 |  | 0.38 |  | 主要係工程甫開工，未達付款條件所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 10 |  | 市政府 |  |  |  |  |  | 香山綜合運動場 |  |  |  | 10901-11212 |  |  |  |  | 76,328 |  |  | 76,328 |  | 2,473 |  |  |  | 3.24 |  |  |  |  | 74,928 |  |  | 1,073 |  | 1.43 |  | 主要係112年9月決標，須辦理請照作業，尚未開工所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 11 |  | 市政府 |  |  |  |  |  | 關埔地區新設國小建校新建工程 |  |  |  | 10503-11406 |  |  |  |  | 1,384,823 |  |  | 1,108,695 |  | 871,938 |  |  |  | 78.65 |  |  |  |  | 240,439 |  |  | 3,724 |  | 1.55 |  | 主要係第三期工程112年6次流標所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 12 |  | 文化局 |  |  |  |  |  | 歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫 |  |  |  | 11201-11412 |  |  |  |  | 254,110 |  |  | 76,233 |  | 1,258 |  |  |  | 1.65 |  |  |  |  | 76,233 |  |  | 1,258 |  | 1.65 |  | 主要係工程甫決標，未達付款條件所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 13 |  | 市政府 |  |  |  |  |  | 光武國中新建校舍及午餐廚房工程 |  |  |  | 11101-11412 |  |  |  |  | 365,710 |  |  | 64,443 |  | 2,688 |  |  |  | 4.17 |  |  |  |  | 63,332 |  |  | 1,577 |  | 2.49 |  | 主要係工程採購尚未發包所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 14 |  | 市政府 |  |  |  |  |  | 建功高中新建校舍工程 |  |  |  | 11101-11412 |  |  |  |  | 333,292 |  |  | 68,763 |  | 2,746 |  |  |  | 3.99 |  |  |  |  | 67,891 |  |  | 1,873 |  | 2.76 |  | 主要係工程採購尚未發包所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 15 |  | 市政府 |  |  |  |  |  | 西門國小老舊校舍整建工程 |  |  |  | 10601-11206 |  |  |  |  | 98,750 |  |  | 50,636 |  | 47,906 |  |  |  | 94.61 |  |  |  |  | 2,808 |  |  | 79 |  | 2.81 |  | 主要係勞務契約驗收付款作業尚未完成所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 16 |  | 市政府 |  |  |  |  |  | 培英國中老舊校舍拆除重建工程 |  |  |  | 11101-11412 |  |  |  |  | 277,769 |  |  | 50,716 |  | 2,732 |  |  |  | 5.39 |  |  |  |  | 49,880 |  |  | 1,896 |  | 3.80 |  | 主要係工程採購尚未發包所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 表2 市政府所屬各機關112年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 |  | 主 管 機 關 |  |  | 計 畫 名 稱 |  |  |  | 計畫期程 |  |  |  | 計 畫 總經費 |  |  |  |  | 累計預定 支用數 |  |  |  | 累計實際 支用數 |  |  |  | 總累計 執行率 |  |  |  |  | 年度 可支用 預算數 |  |  | 年度 預算 執行數 |  | 年度 預算 執行率 |  | 落後原因 |  | 本室 查核意見 |  |
| 17 |  | 交通處 |  |  | 停七立體停車場興建工程 |  |  |  | 10901-11306 |  |  |  | 285,541 |  |  |  |  | 226,373 |  |  |  | 103,268 |  |  |  | 45.62 |  |  |  |  | 227,759 |  |  | 10,286 |  | 4.52 |  | 主要係中途解約後之續建工程甫開工所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 18 |  | 環境保護局 |  |  | 新竹市垃圾資源回收廠後續升級整備工程第一期(112年) |  |  |  | 11201-11212 |  |  |  | 451,940 |  |  |  |  | 451,940 |  |  |  | 67,037 |  |  |  | 14.83 |  |  |  |  | 451,940 |  |  | 67,037 |  | 14.83 |  | 主要係工程甫開工，未達付款條件所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 19 |  | 市政府 |  |  | 龍山國小老舊校舍整建工程 |  |  |  | 10601-11212 |  |  |  | 233,198 |  |  |  |  | 120,810 |  |  |  | 118,969 |  |  |  | 98.48 |  |  |  |  | 1,000 |  |  | 207 |  | 20.71 |  | 主要係公共藝術設置計畫尚未完成審定所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 20 |  | 市政府 |  |  | 虎林國小創思樓耐震補強工程及磁磚修繕工程 |  |  |  | 10901-11206 |  |  |  | 92,193 |  |  |  |  | 92,149 |  |  |  | 80,719 |  |  |  | 87.60 |  |  |  |  | 14,938 |  |  | 3,508 |  | 23.49 |  | 主要係工程尚待辦理物價調整，未完成付款所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 21 |  | 文化局 |  |  | 新竹市圖書館新總館興建工程 |  |  |  | 10809-11312 |  |  |  | 1,470,969 |  |  |  |  | 687,284 |  |  |  | 199,543 |  |  |  | 29.03 |  |  |  |  | 646,233 |  |  | 158,492 |  | 24.53 |  | 主要係基地內管線遷移，影響工程進度所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 22 |  | 文化局 |  |  | 兒童探索館整修工程 |  |  |  | 11001-11212 |  |  |  | 80,000 |  |  |  |  | 80,000 |  |  |  | 21,964 |  |  |  | 27.46 |  |  |  |  | 80,000 |  |  | 21,964 |  | 27.46 |  | 主要係施工延宕終止契約辦理結算所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 23 |  | 市政府 |  |  | 新竹漁港漁產品直銷中心新建工程 |  |  |  | 10712-11312 |  |  |  | 364,530 |  |  |  |  | 294,221 |  |  |  | 145,465 |  |  |  | 49.44 |  |  |  |  | 208,337 |  |  | 59,580 |  | 28.60 |  | 主要係裝修工程因另案工程影響而停工所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 24 |  | 警察局 |  |  | 交通警察隊辦公廳舍興建工程 |  |  |  | 11203-11312 |  |  |  | 160,824 |  |  |  |  | 77,191 |  |  |  | 22,462 |  |  |  | 29.10 |  |  |  |  | 77,191 |  |  | 22,462 |  | 29.10 |  | 主要係變更設計影響付款進度所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 表2 市政府所屬各機關112年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 |  |  |  | 主 管 機 關 |  |  | 計 畫 名 稱 |  |  |  | 計畫期程 |  |  |  | 計 畫 總經費 |  |  |  |  | 累計預定 支用數 |  |  |  | 累計實際 支用數 |  |  |  | 總累計 執行率 |  |  | 年度 可支用 預算數 |  |  | 年度 預算 執行數 |  |  | 年度 預算 執行率 |  | 落後原因 |  | 本室 查核意見 |  |
| 25 |  |  |  | 市政府 |  |  | 新竹市大坪頂納骨塔新建工程 |  |  |  | 10804-11112 |  |  |  | 504,900 |  |  |  |  | 504,900 |  |  |  | 462,809 |  |  |  | 91.66 |  |  | 60,633 |  |  | 18,542 |  |  | 30.58 |  | 主要係工程竣工，尚在辦理結算驗收作業所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 26 |  |  |  | 市政府 |  |  | 青草湖多功能活動中心 |  |  |  | 10801-11212 |  |  |  | 151,768 |  |  |  |  | 118,902 |  |  |  | 53,567 |  |  |  | 45.05 |  |  | 100,833 |  |  | 35,498 |  |  | 35.20 |  | 主要係變更設計影響付款進度所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 27 |  |  |  | 市政府 |  |  | 水源國小多功能活動中心 |  |  |  | 10801-11212 |  |  |  | 84,895 |  |  |  |  | 52,495 |  |  |  | 49,193 |  |  |  | 93.71 |  |  | 4,132 |  |  | 1,830 |  |  | 44.29 |  | 主要係公共藝術設置計畫審定尚未完成所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 28 |  |  |  | 市政府 |  |  | 華德福實驗學校新建工程及華德福實驗學校新建校舍暨景觀工程 |  |  |  | 10512-11211 |  |  |  | 751,310 |  |  |  |  | 749,360 |  |  |  | 525,351 |  |  |  | 70.11 |  |  | 431,639 |  |  | 207,630 |  |  | 48.10 |  | 主要係估驗計價作業延遲所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 29 |  |  |  | 市政府 |  |  | 港南國小暨附設幼兒園老舊校舍拆除重建工程 |  |  |  | 10901-11305 |  |  |  | 183,236 |  |  |  |  | 142,638 |  |  |  | 75,824 |  |  |  | 53.16 |  |  | 128,942 |  |  | 62,128 |  |  | 48.18 |  | 主要係變更設計影響付款進度所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 30 |  |  |  | 市政府 |  |  | 香山綜合休閒運動館 |  |  |  | 10801-11212 |  |  |  | 315,374 |  |  |  |  | 249,248 |  |  |  | 124,555 |  |  |  | 49.97 |  |  | 249,248 |  |  | 124,555 |  |  | 49.97 |  | 主要係鄰損停工影響付款進度所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 31 |  |  |  | 交通處 |  |  | 園道五地下停車場興建工程 |  |  |  | 11010-11208 |  |  |  | 363,836 |  |  |  |  | 276,106 |  |  |  | 309,079 |  |  |  | 111.94 |  |  | 211,436 |  |  | 124,765 |  |  | 59.01 |  | 主要係完工尚未完成驗收作業所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 32 |  |  |  | 市政府 |  |  | 新竹市光復路綠門戶計畫 |  |  |  | 11012-11207 |  |  |  | 105,300 |  |  |  |  | 105,300 |  |  |  | 86,128 |  |  |  | 81.79 |  |  | 49,012 |  |  | 29,841 |  |  | 60.89 |  | 主要係工程竣工，尚在辦理結算驗收作業所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 表2 市政府所屬各機關112年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 |  |  | 主 管 機 關 |  |  | 計 畫 名 稱 |  |  |  | 計畫期程 |  |  |  | 計 畫 總經費 |  |  |  |  | 累計預定 支用數 |  |  |  | 累計實際 支用數 |  |  |  | 總累計 執行率 |  |  | 年度 可支用 預算數 |  |  | 年度 預算 執行數 |  |  | 年度 預算 執行率 |  | 落後原因 |  | 本室 查核意見 |  |
| 33 |  |  | 市政府 |  |  | 新竹國小附幼園舍興建工程 |  |  |  | 10901-11312 |  |  |  | 209,380 |  |  |  |  | 72,597 |  |  |  | 46,632 |  |  |  | 64.23 |  |  | 71,936 |  |  | 45,971 |  |  | 63.90 |  | 主要係尚未達付款條件所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 34 |  |  | 市政府 |  |  | 舊漁會周邊環境改善工程 |  |  |  | 11008-11209 |  |  |  | 103,515 |  |  |  |  | 103,515 |  |  |  | 79,516 |  |  |  | 76.82 |  |  | 70,844 |  |  | 46,846 |  |  | 66.13 |  | 主要係工程竣工，尚在辦理結算驗收作業所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 35 |  |  | 市政府 |  |  | 新竹市北門公有零售市場拆除重建工程 |  |  |  | 11003-11211 |  |  |  | 75,008 |  |  |  |  | 78,987 |  |  |  | 65,496 |  |  |  | 82.92 |  |  | 40,342 |  |  | 26,852 |  |  | 66.56 |  | 主要係工程竣工，尚在辦理結算驗收作業所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 36 |  |  | 市政府 |  |  | 成德高中老舊校舍整建工程 |  |  |  | 10601-11206 |  |  |  | 270,018 |  |  |  |  | 111,097 |  |  |  | 108,042 |  |  |  | 97.25 |  |  | 13,128 |  |  | 10,073 |  |  | 76.73 |  | 主要係工程結餘款尚未繳回所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |
| 37 |  |  | 市政府 |  |  | 竹蓮國小多功能活動中心 |  |  |  | 10801-11212 |  |  |  | 116,638 |  |  |  |  | 81,904 |  |  |  | 74,278 |  |  |  | 90.69 |  |  | 38,031 |  |  | 30,405 |  |  | 79.95 |  | 主要係驗收完竣，尚未完成撥款作業所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |

註：1.本表依計畫年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數。

3.部分計畫累計執行率超過100％，係累計支用數含報准先行辦理數之執行數。

4.資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

二、市政府所屬各機關學校採購作業執行情形之查核

（一）112年度採購作業執行情形

圖2  112年度各類採購件數、金額統計

資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網站資料。

112年度市政府所屬各機關學校辦理之採購案計1,707件，決標總金額76億8,048萬餘元，包括工程採購314件（18.39％），決標金額38億794萬餘元（49.58％）；財物採購423件（24.78％），決標金額9億3,747萬餘元（12.21％）；勞務採購970件（56.82％），決標金額29億3,506萬餘元（38.21％）（圖2）。

（二）審計機關查核情形

本室查核市政府所屬各機關學校採購作業執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

採購作業執行過程未臻妥適，確定減作項目未納入契約變更減帳，工程建設啟用前未完成驗收作業等情事，有待加強內部控制及審核機制，以維護政府採購紀律，提升公共投資效益：市政府所屬各機關學校112年度採購案件辦理情形，核有：（1）規劃及預算編列方面：A.辦理重大建設計畫，未周延考量計畫進度妥適編列、分配各年度預算，致預算執行率未達8成，或連年保留影響公共資源配置等情形（舉如教育處、產業發展處、文化局等7單位）；B.部分工項材料預算價格偏離市場行情、政府機關決標資料或市政府年度常用各類型工程項目之參考單價等情形（舉如工務處、城市行銷處、交通處等6單位）；C.以地方教育發展基金支應工程預算辦理發包作業，囿於無廠商投標導致多次流標，未參考市場行情及時編列合理預算，逕行減項招標，影響工程品質及功能需求等情形。（2）招標決標方面：A.底價核定未臻嚴謹覈實；B.開標過程相關紀錄未臻周延，廠商投標文件未妥適保存；C.辦理政府採購案件未依規定於決標後30日內刊登決標公告（舉如工務處、城市行銷處、環境保護局等21單位）；D.採購稽核內容未盡周延（舉如交通處、殯葬管理所等2單位）等情事，經函請研謀改善。據復：已轉知所屬各機關學校檢討改進，避免類似缺失重複發生。

2.個案採購執行缺失：

（1）為改善人行環境及提升市民生活品質，辦理人本環境及殯葬設施等採購案，惟部分採購案件於底價訂定、開決標作業及履約管理過程，核有未臻周延等情事：市政府暨所屬機關為提升市民生活品質，打造優質步行環境及殯葬服務，於107年1月至112年4月間辦理計18件與人本環境及殯葬設施相關之採購案件，合計預算金額10億4,690萬餘元，決標金額9億1,931萬餘元，執行結果，其中新竹市中華路二段人行環境改善工程及新竹國民小學通學步道串聯改善工程等5案獲內政部國土管理署「2023馬路好行」獎項肯定。經查該等採購案件執行情形，核有：A.主計及政風等採購監辦人員雖無須進行採購實質或技術事項之審查，惟監辦人員對於預算編列過程未檢附重要工項材料或大宗資材之訪價編列依據，未於招標文件會辦過程適時提出意見，難以防範預算浮編情形，內部控制執行情形尚待加強；B.部分工項材料預算價格偏離市場行情、政府機關決標資料或該府常用各類型工程項目之參考單價；C.部分採購案底價簽報核定過程，未檢附主要工項物料訪價結果作為佐證，直接參考建議金額或酌減方式核定底價，底價訂定未臻嚴謹覈實；D.部分案件開標過程相關紀錄未臻周延，未記錄廠商簽到情形，未有未得標廠商押標金領退紀錄，或廠商材料送審、試驗報告等採購文件未妥適保存，有待強化採購內部控制機制；E.投標廠商報價低於底價80％，未依規定先行檢討底價有無偏高情形，即逕洽請投標廠商說明報價偏低原因；F.已建置各類型工程項目參考單價資料，提供所屬機關作為編列及審核預算參考，惟高壓混凝土磚等部分常見工項建置情形未臻完整，不利於各機關參考應用，允宜擴增參考單價項目之可行性，俾提升使用效益等情事，經函請研謀改善。據復：A.為避免發生浮編預算狀況，該府將於監辦採購案件時，提醒業管單位檢附工程預算書圖編列依據，供建議底價之參考，以精進監辦機制；B.將於編列預算時請設計單位更加留意單價組成，並參考工程會工程價格資料庫、政府機關決標資料；C.將注意改善簽報核定底價過程；D.爾後檢討改進，並加強採購相關紙本資料保存情形，俾利確保良好採購秩序；E.業依政府採購法規定辦理，經審核廠商說明非完全合理，已要求再繳納差額保證金，以確保工程如期履約；F.將納入研商次年度參考單價相關資料參據。（詳乙-62頁）

（2）因應納骨塔位不足，辦理納骨堂箱位增設工程，惟納骨設施室內裝修工程施工廠商資格未適法訂定等情事：殯葬管理所為切合民眾殯葬需求與建構優質殯葬專區，設置永生園（骨灰骸存放設施）、追思園（殯儀館）、羽化館（火化場）等殯葬設施，其中永生園於107年設有華藏、華嚴及通天等3座納骨堂，截至當年底骨灰存放設施最大容量9萬5,920位，已使用量8萬9,535位，使用率達93.34％。該所因應納骨塔位不足隱憂，於華嚴堂地下室增設納骨箱位1萬5,147個，辦理107年永生園納骨堂箱位增設暨告示牌統整工程，工程總預算2,873萬餘元，108年1月完成驗收，結算金額2,265萬元。經查辦理情形，核有：依本案施工圖說，納骨櫃設施高約逾3.3公尺，工程施作內容事涉建築物室內裝修管理辦法第3條規定高度超過地板面以上1.2公尺固定之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏裝修範圍，惟查本工程投標須知第50點規定，投標廠商資格為納骨（灰、骸）櫃（箱）製造業、安裝業、加工業、零售業、批發業或買賣業，不含綜合營造業及室內裝修施工業，廠商資格有未適法訂定及限制競爭之虞等情事，經函請研謀改善。據復：本案係屬室內裝修範圍，爾後納骨櫃相關案件投標廠商資格訂定，將依照政府採購法規定辦理。（詳乙-74頁）

（3）為因應全球資安威脅趨勢，已推動基層機關資安防護機制，惟辦理112年度端點偵測防護系統採購案，廠商提供EDR軟體，截至同年底使用率僅6成，允宜檢討改進，並納入次年度相關採購數量之參考等情事：近年全球隨著人工智慧（AI）、第五代行動通訊網路（5G）及物聯網（IoT）等新興資通訊科技日益普及，促進政府數位轉型，然而伴隨而來資通安全威脅多樣化及攻擊手段日益猖獗。市政府為推動基層機關資安防護機制，110至112年度核定計畫總經費6,143萬餘元，採購案件計18件，迄113年3月底止已發包17件，契約金額4,935萬餘元，另1件刻正辦理招標作業。經查辦理情形，核有：辦理112年度端點偵測防護系統採購案，其中端點偵測及應變機制（EDR）軟體1,700套，截至同年底導入使用1,030套，使用率僅60.59％，有待檢討改進，並納入次年度相關採購數量參考等情形，經函請研謀改善。據復：持續檢討改進，將軟體授權進行更有效利用。（詳乙-34頁）

（4）為促進海岸地區永續發展，減緩新竹漁港鄰近海岸侵蝕，已推動海岸防護計畫，惟未依計畫賡續辦理岸段海域監測調查，以利評估輸砂平衡成效及穩定灘岸情事，有待檢討改善：市政府推動海岸管理業務，辦理「新竹市二級海岸防護整合規劃及計畫委託專業服務案」及「110年新竹漁港海岸監測防護計畫」，決標金額分別為585萬元及590萬元，合計契約金額1,175萬元，並據以擬訂新竹市二級海岸防護計畫，報經內政部核定，於110年12月公告實施。該計畫防護標的為海岸侵蝕及暴潮溢淹，防護海岸線長15.1公里，分別為新竹市北區南寮里至香山區虎山里沿岸（總長約11.2公里）及香山區鹽水里至南港里沿岸（總長約3.9公里），屬於中潛勢海岸侵蝕以及暴潮溢淹之海岸災害型態，海岸侵蝕防護區面積1,305.78公頃、暴潮溢淹防護區面積503.83公頃。經查辦理情形，核有：A.為促進海岸地區之永續發展，辦理為期2年之「110年新竹漁港海岸監測防護計畫」案，原則上以每年相同時期進行一次監測，已於111年12月執行完竣驗收合格，另已公告實施新竹市二級海岸防護計畫，惟112年度未依防護計畫賡續辦理監測調查作業，有待檢討改善，以落實保護及復育海岸資源；B.為減緩新竹漁港鄰近海岸侵蝕災害，辦理港南海岸輸砂平衡管理，惟未依海岸防護計畫賡續實施鄰近岸段海域之監測調查，有待加強辦理，以利評估輸砂平衡成效及調整輸砂量體，俾能穩定灘岸；C.辦理新竹漁港海岸監測防護計畫，取得原始觀測資料及成果，惟未依經濟部水利署規定傳送該署海岸防護基本資料庫等情事，經函請研謀改善。據復：A.該府辦理新竹市海岸地形監測調查計畫委託專業服務採購案，工作內容包含海岸地區基本資料蒐集及分析等工作，已於113年6月決標；B.已與農業部漁業署溝通協調，將向該署提報113至114年之新竹漁港海岸監測防護計畫，以評估輸砂平衡成效；C.該計畫係由農業部漁業署委託代辦，非經濟部水利署列管計畫，水利署相關系統尚未開放其他計畫上傳，後續該署開放相關功能，再行辦理資料上傳事宜。（詳乙-65頁）

三、特定採購議題查核情形

工程採購預算及契約單價編定情形之查核

（一）辦理工程採購預算及契約單價編定情形

依政府採購法第11條第1項規定，主管機關（工程會）應設立採購資訊中心，統一蒐集共通性商情及同等品分類之資訊，並建立工程價格資料庫，以供各機關採購預算編列及底價訂定之參考。第34條第2項規定，機關辦理招標，不得於開標前洩漏底價，領標、投標廠商之名稱與家數及其他足以造成限制競爭或不公平競爭之相關資料。市政府暨所屬機關學校近年持續推動市政建設，爭取各項補助辦理工程案件，經運用工程會建立之公共工程價格資料庫資料，並函請該等機關學校單位填復採購預算及契約單價編訂情形，研析市政府暨所屬學校採購案計34件，預算金額23億9,070萬餘元，決標金額23億3,410萬餘元結果，新竹市111年度及112年度10月底止疑似「預算單價與廠商投標單價異常雷同」及「預算單價嚴重偏離平均值」等2類採購案件，有待督促採購機關依規定妥處，釐清異常情形，以匡正政府採購秩序。

（二）審計機關查核情形

本室查核市政府所屬機關學校辦理工程採購預算及契約單價編定情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.部分工項材料預算單價偏離市場行情或市政府年度常用各類型工程項目之參考單價，有待釐清有無預算單價浮編或高估情事，俾利預算資源有效運用：經運用工程會提供市政府暨所屬機關學校111年度及112年度10月底止之工程採購預算單價資料，擇選預算單價樣本數超過100筆之工項，計算各該工項預算單價之平均值及標準差，篩選工項預算單價高出平均值2倍標準差之案件，經查其中有關市政府暨所屬機關學校辦理之採購案，計有「配合技術工之勞工」、「人工挖方」、「結構用混凝土，含澆置及搗實(輕質混凝土)」、「回填土搗固機」、「產品，選擇性回填材料，透水材料，碎石，細圓石或宜蘭」、「駕駛，傾卸貨車」、「開挖機(300型以上，含操作員及運費)」、「吊卡車」、「液化瀝青灑佈機」及「土方工作，挖方」等10項工項預算金額共97萬餘元，其單價高逾市政府常用各類型工程項目之參考單價120％或工程會價格資料庫平均價格2倍標準差，有待查明單價偏高之原委，釐清有無預算單價浮編或高估情事，經函請研謀改善。據復：「人工挖方」、「回填土搗固機」、「開挖機(300型以上，含操作員及運費)」、「液化瀝青灑佈機」及「土方工作，挖方」等5項主要係審酌工程特性或招標期間受疫情及烏俄戰爭等因素影響，營建工程物價指數大幅向上波動，相關營建材料及人力成本提高等情形，故有單價之差異，爾後將詳實參考市場行情及價格資料庫之單價編定預算單價，其餘工項之單價差異主要係材料性質或用途不同所致。

2.依契約辦理「既有污水管檢視及下水道整建工程」，經閉路電視檢視發現既有污水管管壁變形、腐蝕、破損及漏水，惟已歷時1年餘，尚未檢討原因並擬具因應改善措施等情事：市政府辦理「新竹市污水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區-1」案，於111年4月決標，契約金額2億5,930萬餘元，預計施作「用戶接管工程」及「既有污水管檢視及下水道整建工程」等2大工作項目。經查施工廠商於112年3月提出既有管線清理及下水道閉路電視檢視成果報告書，經設計監造單位審查後，於同年月檢送南勢等重劃區下水道閉路電視檢測成果報告書予市政府，並請施工廠商提出各管段統整說明，案經施工廠商於112年4月檢送檢視成果報告書之統整說明表，並於同年月之工程進度檢討會議簡報列載，檢測發現多處管段有管壁變形、腐蝕、破損及漏水等情形，建議全面更新等情事，市政府亦於該次會議紀錄列載「有關CCTV部分，請針對各區域提供建議及改善經費」，惟迄113年3月底止，施工廠商及設計單位尚未將上開建議及改善經費相關資料提送市政府，有待積極釐清既有污水管缺失原因及責任歸屬，並擬具因應改善措施，以利後續下水道整建及用戶接管工程工進，經函請研謀改善。據復：施工廠商於113年4月提送南勢重劃區建議施作方案，並經設計單位提出建議方案及經費評估，後續將檢討是否納入本工程之變更設計。

伍、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算執行情形之查核

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於106年7月7日公布施行。行政院依據該條例第7條第1項之規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第1至4期特別預算，其中第1期特別預算（下稱前瞻第1期特別預算）執行期間自106至107年度止，第2期特別預算（下稱前瞻第2期特別預算）執行期間自108至109年度止，第3期特別預算（下稱前瞻第3期特別預算）執行期間自110至111年度止，第4期特別預算（下稱前瞻第4期特別預算）執行期間自112至113年度止。依據該條例第4條規定，前瞻基礎建設之項目為軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等8類，其中包含競爭型補助計畫。

茲將截至112年12月31日止，新竹市政府獲中央政府（各主管機關）核定列入前瞻第1至4期特別預算補助計畫之執行情形，說明如次：

一、前瞻第1期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期特別預算補助新竹市政府計12億2,598萬餘元（100.00％），包括城鄉建設7億3,255萬餘元（59.75％），水環境建設3億6,807萬餘元（30.02％），數位建設7,670萬餘元（6.26％），軌道建設2,400萬元（1.96％），因應少子化友善育兒空間建設2,195萬餘元（1.79％），食品安全建設270萬元（0.22％）等6項建設類別(圖1、2)。

圖2  前瞻第1期補助計畫建設類別（金額）

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖1  前瞻第1期補助計畫建設類別

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

（二）補助經費執行情形

| 表1 前瞻第1期補助經費執行情形 106年9月13日至112年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B/A100） |
| 合 計 | 1,225,982 | 1,203,540 | 98.17 |
| 城鄉建設 | 732,551 | 716,929 | 97.87 |
| 水環境建設 | 368,071 | 366,416 | 99.55 |
| 數位建設 | 76,702 | 74,634 | 97.30 |
| 軌道建設 | 24,000 | 21,859 | 91.08 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 21,957 | 21,400 | 97.46 |
| 食品安全建設 | 2,700 | 2,299 | 85.15 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第1期特別決算實現數。 3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

圖3  前瞻第1期補助經費已執行比率概況

106年9月13日至112年12月31日止

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期特別預算補助新竹市政府計12億2,598萬餘元。執行結果，截至112年12月31日止，累計執行數12億354萬餘元，約98.17％(表1、圖3)。

二、前瞻第2期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期特別預算補助新竹市政府計30億6,742萬餘元（100.00％），包括城鄉建設19億2,311萬餘元（62.69％），水環境建設8億4,992萬餘元（27.71％），數位建設1億8,795萬餘元（6.13％），軌道建設7,020萬元（2.29％），因應少子化友善育兒空間建設2,912萬餘元（0.95％），食品安全建設632萬元（0.21％），人才培育促進就業建設77萬餘元（0.03％）等7項建設類別(圖4、圖5)。

圖5  前瞻第2期補助計畫建設類別（金額）

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖4  前瞻第2期補助計畫建設類別

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期特別預算補助新竹市政府計30億6,742萬餘元。執行結果，截至112年12月31日止，累計執行數28億9,392萬餘元，約94.34％(表2、圖6)。執行率未達80％者為軌道建設，主要係新竹環線輕軌計畫可行性研究案情複雜，須與相關單位多次協調，研究結果尚未獲核定，影響第2期補助綜合規劃作業預算執行進度，市政府依據交通部鐵道局113年3月召開「研商新竹縣市輕軌計畫整合事宜」會議結論，將整合新竹縣市紅、藍線可行性研究報告，尚在辦理招標作業；另新竹大車站計畫可行性評估成果核定時間較預期延後，後續綜合規劃委託技術服務案招標多次流標，致影響預算執行進度，已依交通部112年2月審議意見研修綜合規劃報告。

| 表2 前瞻第2期補助經費執行情形 108年1月1日至112年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B/A100） |
| 合 計 | 3,067,426 | 2,893,920 | 94.34 |
| 城鄉建設 | 1,923,118 | 1,830,000 | 95.16 |
| 水環境建設 | 849,924 | 840,651 | 98.91 |
| 數位建設 | 187,958 | 187,684 | 99.85 |
| 軌道建設 | 70,200 | － | － |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 29,126 | 28,514 | 97.90 |
| 食品安全建設 | 6,320 | 6,291 | 99.56 |
| 人才培育促進就業建設 | 777 | 777 | 100.00 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第2期特別決算實現數。 3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

圖6  前瞻第2期補助經費已執行比率概況

108年1月1日至112年12月31日止

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

三、前瞻第3期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第3期特別預算補助新竹市政府計14億9,142萬餘元（100.00％），包括城鄉建設10億835萬餘元（67.61％），水環境建設3億4,472萬餘元（23.11％），數位建設9,249萬餘元（6.20％），人才培育促進就業建設2,001萬餘元（1.34％），軌道建設1,470萬元（0.99％），因應少子化友善育兒空間建設770萬元（0.52％），食品安全建設344萬元（0.23％）等7項建設類別(圖7、圖8)。

圖8  前瞻第3期補助計畫建設類別（金額）

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖7  前瞻第3期補助計畫建設類別

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第3期特別預算補助新竹市政府計14億9,142萬餘元。執行結果，截至112年12月31日止，累計執行數12億9,547萬餘元，約86.86％(表3、圖9)。執行率未達80％者，係軌道建設及因應少子化友善育兒空間建設2項，主要係新竹大車站計畫可行性評估成果核定時間較預期延後，後續綜合規劃委託技術服務案招標多次流標，致影響預算執行進度，已依交通部112年2月審議意見研修綜合規劃報告，待行政院核定後驗收付款；新竹市東區、香山區公共托育中心延遲啟用，影響營運補助執行。

| 表3 前瞻第3期補助經費執行情形 110年1月1日至112年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B/A100） |
| 合 計 | 1,491,420 | 1,295,476 | 86.86 |
| 城鄉建設 | 1,008,357 | 843,208 | 83.62 |
| 水環境建設 | 344,721 | 332,299 | 96.40 |
| 數位建設 | 92,490 | 90,730 | 98.10 |
| 人才培育促進就業建設 | 20,011 | 19,936 | 99.63 |
| 軌道建設 | 14,700 | － | － |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 7,700 | 5,861 | 76.13 |
| 食品安全建設 | 3,440 | 3,439 | 99.98 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第3期特別決算實現數。 3.本表前瞻計畫補助款14億9,142萬餘元與111年度新竹市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列金額 14億9,803萬餘元，差異661萬餘元，主要係按計畫執行情形調增（減）所致。 4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

圖9  前瞻第3期補助經費已執行比率概況

110年1月1日至112年12月31日止

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

四、前瞻第4期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第4期特別預算補助新竹市政府計5億2,990萬餘元（100.00％），包括城鄉建設2億6,369萬餘元（49.76％），水環境建設1億1,540萬餘元（21.78％），綠能建設7,043萬餘元（13.29％），數位建設5,469萬餘元（10.32％），人才培育促進就業建設2,107萬餘元（3.98％），食品安全建設459萬餘元（0.87％）等6項建設類別(圖10、圖11)。

圖11  前瞻第4期補助計畫建設類別（金額）

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖10  前瞻第4期補助計畫建設類別

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第4期特別預算補助新竹市政府計5億2,990萬餘元。執行結果，截至112年12月31日止，累計執行數3億4,431萬餘元，約64.98％(表4、圖12)。執行率未達80％者，係水環境建設、綠能建設及數位建設3項，主要係舊漁會周邊環境海岸計畫尚未完成勞務驗收作業，影響付款進度，及直銷中心外部地景改善計畫工程尚未開工；新竹市政府公共充電樁補助計畫期程跨年度，未達付款條件；政府基層機關資安主動防禦計畫係辦理電腦機房機電工程，需擇適合場地擴建，影響採購發包時程；112至113年5G智慧學習學校推動計畫-數位人才淬煉、縮短5G偏鄉數位落差及112至113年5G新科技學習示範學校計畫等3案，係屬跨年度補

圖12  前瞻第4期補助經費已執行比率概況

112年1月1日至112年12月31日止

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

助計畫，未達付款條件。

| 表4 前瞻第4期補助經費執行情形 112年1月1日至112年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B/A100） |
| 合 計 | 529,906 | 344,317 | 64.98 |
| 城鄉建設 | 263,699 | 232,798 | 88.28 |
| 水環境建設 | 115,408 | 78,812 | 68.29 |
| 綠能建設 | 70,439 | － | － |
| 數位建設 | 54,695 | 7,165 | 13.10 |
| 人才培育促進就業建設 | 21,072 | 20,969 | 99.51 |
| 食品安全建設 | 4,592 | 4,572 | 99.58 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.前瞻計畫補助款（A）係指中央政府截至112年底已核定補助總額。 3.補助款累計執行數（B）係第4期特別預算截至112年底實現數。 4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

五、重要審核意見

本室查核新竹市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫）特別預算情形，發現缺失均已函請各計畫主管機關積極趕辦或促請研謀因應改善措施，摘述如次：

（一）為保存及活用文化資產，辦理歷史建築金城新村修復及再利用，惟過程未落實公民參與，建立整合機制，且選用耐候鋼板非屬該區歷史建築原有構件及材料，難以還原眷村風貌，衍生負面輿論，又啟用多棟建築物經營餐飲型態，未型塑原規劃之開放圖書資訊園區主題，且致災風險高，有待強化空間營造與管理，以發揮園區應有效能，並確保公共安全。（城鄉建設）

文化局推動歷史建築金城新村(早年係陸軍金門防衛指揮部的軍官眷舍，故又稱為將軍村)修復及再利用，分期辦理新竹市歷史建築將軍村開放圖書圈區第一及第二期工程計畫，經文化部文化資產局106年3月核定補助「眷村文化保存新星計畫-將軍村開放圖書館園區計畫」第一期歷史建築修復工程費3,440萬元及第二期規劃設計費430萬元，嗣經文化部108年10月核定前瞻基礎建設計畫特別預算再造歷史現場專案計畫補助「新竹日本海軍第六燃料廠與科技知識藝術村落歷史再造與活化計畫」【子計畫一】(一)歷史建築「金城新村」第二期修復工程(含委託間監造及工作報告書)經費1億2,460萬元，合計補助經費共1億6,300萬元，委請市政府工務處代辦歷史建築將軍村開放圖書資訊園區第二期工程（下稱將軍村第二期工程），於109年9月發包，決標金額1億5,050萬元，嗣於111年12月完工、112年3月驗收合格，同年5月許可使用。經查執行情形，核有：1.辦理重大歷史建築修復及再利用計畫，未落實公民參與，分階段舉辦說明會、公聽會，公開資訊，通知當地居民參與，選用之耐候鋼板非屬該區歷史建築原有構件及材料，與文化部專業見解有間，以致遭輿論質疑欠缺眷村味，耗用千萬元以上金屬材質施工難以還原眷村風貌，又衍生負面輿論，有待檢討改善；2.啟用多棟建物經營餐飲型態，未依再利用計畫型塑原規劃之開放圖書資訊園區各棟獨特主題，有待加強眷村整體脈絡的呈現及圖書資訊空間的營造，推廣民眾參與，發揮園區應有效能；3.修復再利用共15棟建物，園區廣大，修復後新舊構材皆有使用，為利參觀者一窺全貌，有待加強解說系統之設立，並於適當場域展示美式風格的將軍村與第六燃料廠大煙囪旁「屋中有屋，房中有樓」的特殊克難式眷村之連結；4.為確保園區公共安全，有待加強半開放園區及致災風險高場所之管理，經函請研謀改善。據復：1.依文化資產等相關法規，於未來修復或再利用計畫擬訂階段、施工前階段，辦理說明會或公聽會，公開相關資訊廣納各方意見，加強歷史建築與在地居民文化聯結；2.將依促參契約要求並加強督導營運廠商，引入其他非餐飲業者進駐，型塑開放圖書資訊園區各棟獨特主題，並加強與眷村文化之聯結，推廣民眾參與；3.將依促參契約，要求將軍村營運廠商逐步建立解說系統，並聯結海軍第六燃料廠及新竹眷村歷史文化，以利參觀者一窺全貌，感受眷村的文化氣氛；4.營運廠商已提送「管理維護計畫」，並要求確實做好防火措施及教育訓練，相關使用燃具之第三方廠商，應加強滅火器數量及做好員工防火演練，另將軍村已列入該局「文資防護專業服務中心」委託專業服務案，並納入防災聯絡群組，定時回報園區情況及定期訪查園區，以確保園區之公共安全。(詳乙-91頁)

（二）為因應高品質表演藝術之觀賞需求及提升在地藝文水準，推動新竹國際展演中心新建計畫，惟未覈實評估計畫內容，多次變更場館需求及規模，計畫進度推遲逾3年，未達成興建大型專業展演空間目標，又統包工程審標作業欠周，復未就工程進度落後及早檢討因應，肇致工程停滯並終止契約，亟待研謀改善。（城鄉建設）

市政府以既有場館不足以提供國際大型巡演，責由文化局規劃，於東區公道五路原世博台灣館旁停車場用地興建新竹國際展演中心，並於107年7月爭取獲得中央政府前瞻基礎建設計畫核定補助，截至112年底止，獲文化部核定計畫總經費6億7,272萬元（含補助款3億4,682萬餘元及地方自籌3億2,589萬餘元），另於108年9月獲交通部公路總局（112年9月15日改制為交通部公路局）核定補助新竹國際展演中心地下停車場工程案，總經費4億9,844萬餘元（含補助款3億999萬餘元及地方自籌1億8,844萬餘元），市政府以上開核定經費合併辦理新竹國際展演中心新建計畫，合計總經費11億7,116萬餘元。經查執行情形，核有：1.文化局主辦國際展演中心新建計畫，未覈實評估計畫內容，遭補助機關質疑其可行性，嗣以營運需求變更等事由，多次變更場館需求及規模，與原計畫內容差異頗巨，未達成興建大型專業展演空間之目標；復未評估機關人員能否勝任統包案之審查及管理工作，及時委託專案管理，以協助篩選最有利標統包工程廠商，致計畫進度推遲逾3年；2.工務處代辦國際展演中心暨停車場新建統包工程採購，未依相關規定於資格審查表明訂應檢附特定資格之證明文件，亦未詳實審查投標廠商是否確實檢附，致將未依規定檢附工程實績證明文件之投標廠商判定為資格合格並予決標，其審標作業核有欠周；施工期間復未就統包廠商屢未出席變更契約議價作業，及工程進度落後持續擴大且未見改善等事徵，及早檢討因應，肇致逾預定完工日期1年餘，工程仍屬停滯狀態等情事，經函請檢討改善。據復：1.本計畫最初定位係以流行音樂等複合式表演為主之多功能場館，嗣經修改為戲劇、舞蹈專業劇場空間，同時保留結合戶外空間演出之機能設計，以提升未來場館使用率；2.施工期間逢新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、大環境缺工、缺料，及統包廠商管理能力與施工品質不佳，最終未能實踐計畫，已重新盤點整體藝文空間需求，於113年3月委託專業顧問廠商評估以設定地上權方式開發之可行性，以減輕財政負擔，並納入更具規模及使用機能更臻完善之公共設施。(詳乙-89頁)

（三）為完善市民運動設施環境，爭取前瞻基礎建設計畫特別預算辦理香山綜合休閒運動館新建工程，惟辦理工程發包，囿於無廠商投標導致多次流標，未及時檢討編列合理預算，卻逕行減項招標，影響工程品質及功能需求，且工程預算實現比率連年偏低，部分施作項目經現場勘查核有品質缺失等情事，亟待檢討改善。（城鄉建設）

市政府為完善市民運動設施環境，爭取前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－充實全民運動環境計畫補助辦理香山綜合休閒運動館新建工程，截至111年底，核定計畫總經費2億57萬餘元，教育部體育署補助1億4,000萬元，該工程預算金額2億3,562萬餘元，111年2月決標，契約金額2億3,560萬元，同年6月開工。該館外觀設計如漂浮空中的金屬盒子，創造都市動態感，並獲2022德國iF設計獎。經查辦理情形，核有：1.以地方教育發展基金支應本案工程經費辦理發包，囿於無廠商投標導致多次流標，未參考專業建議及市場行情，善用基金特性及及時編列合理預算，逕行減項招標，影響工程品質及功能需求，且須辦理變更契約後續擴充採購，耗費行政作業成本及物價調漲增加公庫支出風險；2.108至112年度共編列預算2億4,657萬餘元（補助款1億4,000萬元、自籌款1億657萬餘元），經查截至111年底止，各年度可支用數分別為4,200萬元、1億8,590萬餘元、1億9,837萬餘元、1億9,589萬餘元，執行數各為66萬餘元、153萬餘元、247萬餘元、1,641萬餘元，執行率分別為1.59％、0.83％、1.25％、8.38％，核有偏低情形，有待督促廠商確依契約規定辦理估驗計價並核付價款，以有效提升預算執行率，發揮公共投資效益；3.未按勞務採購契約範本妥擬招標文件，復未周延考量需求並辦理細部設計作業審查，致開工後辦理變更契約作業期程冗長，且後續擴充預算書圖經多次修正，影響計畫執行進度；4.本室112年10月會同該府現勘，發現1樓柱（SC1）剪力釘焊接處斷裂及1樓柱（SC2）柱內灌漿空間發現易開罐垃圾，有待加強督促廠商確實改善，以維公共工程品質等情事，經函請研謀改善。據復：1.爾後辦理工程採購發包將遵循行政院公共工程委員會（下稱工程會）函釋規定，倘囿限於預算需減項發包，不應影響工程品質及功能需求，並參考專業意見及市場行情，妥善運用地方教育發展基金彈性之特性及時編列合理工程預算，以避免耗費行政作業成本、降低因物價調漲增加公庫支出之風險；2.未來將妥善編列年度預算有效分配及積極執行，避免預算閒置及計畫經費連年保留情形；3.爾後辦理勞務採購招標時，當依工程會訂定之勞務採購契約範本，妥擬契約文字訂定廠商改正次數，減少廠商修正書圖次數，發揮契約規範廠商如期履約功能，避免延誤計畫期程，以利履約管理；4.已請施工廠商全面檢查且確實修復改善完成，並加強要求監造單位落實監造管理、檢查作業頻率，注意吊裝過程及相關保護作業，避免相同品質缺失重複發生。

（四）為因應全球資安威脅趨勢，已推動基層機關資安防護機制，惟部分核心資通系統未導入安裝端點偵測及應變機制，或未按月定期上傳資訊資產風險列表至資通安全弱點通報系統進行弱點比對，端點偵測防護系統軟體使用數量偏低，及部分軟體資產係屬大陸廠牌，有待研謀改善，以強化資通安全。（數位建設）

近年全球隨著人工智慧（AI）、第五代行動通訊網路（5G）及物聯網（IoT）等新興資通訊科技日益普及，促進政府數位轉型，然而伴隨而來資通安全威脅多樣化及攻擊手段日益猖獗。市政府為推動基層機關資安防護機制，爭取前瞻基礎建設計畫－數位建設－推動資安基礎建設及基礎建設環境之政府基層機關資安主動防禦計畫補助，截至112年底，核定計畫總經費1億5,035萬餘元，行政院、內政部、財政部及數位發展部共補助1億524萬餘元，市政府110至112年度相關採購案件計18件，迄113年3月底止已發包17件，契約金額4,935萬餘元，另1件刻正辦理招標作業。經查辦理情形，核有：1.依市政府112年9月修正資通安全維護計畫（V1.4），列有4個核心資通系統，經查其中「全球資訊網（網站共通平台）」系統未導入安裝端點偵測及應變機制（Endpoint Detection and Response, EDR），由於該府及所屬機關之官網皆集中收容於該系統，倘該系統中斷，將影響官網之可用性；2.部分府外機關辦理資通安全弱點通報機制管理與執行情形，未按月定期上傳資訊資產風險列表至資通安全弱點通報系統（VANS），以進行弱點比對，並針對發現弱點設定修補期限；3.辦理112年度端點偵測防護系統採購案，其中端點偵測及應變機制（EDR）軟體1,700套，截至同年底導入使用1,030套，使用率僅60.59％，有待檢討改進，並納入次年度相關採購數量參考；4.部分府外機關軟體資產含有大陸廠牌軟體，亟待檢討改善，並全面清查，避免公務及機敏資料遭不當竊取，造成資通安全危害風險等情事，經函請研謀改善。據復：1.廠商已新增支援相關系統，該府將於113年度逐步導入；2.已請原廠協助解決，並於每月上傳資料，前往資通安全弱點通報系統確認，以防止類此問題再度發生；3.持續檢討改進，將軟體授權進行更有效利用；4.經清查已將大陸廠牌軟體解除安裝，並加強宣導同仁勿使用非授權及大陸廠牌軟體，以維護資安防護成效。(詳乙-34頁)

（五）為培育學生應用英文能力，持續推動雙語教育，惟部分學校仍未通過雙語標章認證，且尚有領域課程缺乏雙語教學教材，有待營造優良雙語學習環境，並優化師資培訓及獎勵措施，以促進達成2030雙語國家目標。（人才培育促進就業建設）

教育部為達成2030雙語國家目標，推動「前瞻基礎教育部補助2030雙語政策－建置雙語化國家計畫」，市政府爭取前瞻基礎建設計畫－人才培育促進就業建設－ 2030雙語政策計畫補助，截至112年底，核定計畫總經費5,685萬餘元，該府亦配合訂定「新竹市國民小學109-112學年度推動雙語教育計畫」，由國小3年級開始逐年推動雙語教育，於110年度至112年度9月底止，教育部已核定補助市政府3,897萬餘元，連同該府自籌款及相關自辦計畫之預算數1,148萬餘元，合計5,045萬餘元。經查辦理情形，核有：1.市立國民中小學共46校推動雙語教育辦理情形，截至112年9月底止，尚未通過雙語標章認證者計有16校，約34.78％，有待鼓勵各校申請認證並賡續取得更進階之雙語標章認證，以普及雙語教學環境；2.該府委託國立清華大學協助編撰國小3年級「Yes, I Can!」新竹市自編雙語數學手冊，透過網路公開分享予國小雙語數學教師參考運用，以減輕教師備課壓力，惟於國小3至6年級自然及社會領域、4至6年級數學領域，尚乏參考之雙語教學教材，須由各校本土教師利用課餘時間逐步建立；3.市政府為激勵教師雙語教學熱枕，雖已給予參與課程老師公假或競賽獎狀、獎金鼓勵，惟相關獎勵措施仍少於教育部國民及學前教育署「國民中小學部分領域課程雙語教學實施計畫」所定補助項目，如：教學材料費、教師減時授課或代課鐘點費等，允宜參照中央政府補助計畫之教師專業支持費用項目，研謀更具誘因及實質性之獎勵措施等情事，經函請研謀改善。據復：1.將調整擬定更完善之雙語標章認證標準，並持續宣導推廣，鼓勵學校持續申請；2.舉辦工作坊，引導教師善用資源降低備課負擔，並逐年匯集多元雙語教案教材，強化英語資源中心共享教學資源；3.將參考其他縣市雙語教育獎勵計畫，透過雙語教師減課等措施，以鼓勵各校爭取申辦教育部雙語教學實施計畫。(詳乙-49頁)

（六）為改善人行環境及提升市民生活品質，辦理人本環境及殯葬設施等採購案，惟部分採購案件於底價訂定、開決標作業及履約管理過程，核有未臻周延情事，亟待檢討改善。（城鄉建設）

市政府暨所屬機關為提升市民生活品質，打造優質步行環境及殯葬服務，爭取前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－提升道路品質及城鎮之心工程補助，截至112年底，核定計畫總經費25億7,166萬餘元，內政部國土管理署補助20億5,481萬餘元，經抽查該府於107年1月至112年4月間辦理計18件與人本環境及殯葬設施相關之採購案件，合計預算金額10億4,690萬餘元，決標金額9億1,931萬餘元，執行結果，其中新竹市中華路二段人行環境改善工程及新竹國民小學通學步道串聯改善工程等5案獲內政部國土管理署「2023馬路好行」獎項肯定。經查該等採購案件執行情形，核有：1.主計及政風等採購監辦人員雖無須進行採購實質或技術事項之審查，惟監辦人員對於預算編列過程未檢附重要工項材料或大宗資材之訪價編列依據，未於招標文件會辦過程適時提出意見，難以防範預算浮編情形，內部控制執行情形尚待加強；2.部分工項材料預算價格偏離市場行情、政府機關決標資料或該府常用各類型工程項目之參考單價；3.部分採購案底價簽報核定過程，未檢附主要工項物料訪價結果作為佐證，直接參考建議金額或酌減方式核定底價，底價訂定未臻嚴謹覈實；4.部分案件開標過程相關紀錄未臻周延，未記錄廠商簽到情形，未有未得標廠商押標金領退紀錄，或廠商材料送審、試驗報告等採購文件未妥適保存；5.投標廠商報價低於底價80％，未依規定先行檢討底價有無偏高情形，即逕洽請投標廠商說明報價偏低原因；6.已建置各類型工程項目參考單價資料，提供所屬機關作為編列及審核預算參考，惟高壓混凝土磚等部分常見工項建置情形未臻完整等情事，經函請研謀改善。據復：1.為避免發生浮編預算狀況，該府將於監辦採購案件時，提醒業管單位檢附工程預算書圖編列依據，供建議底價之參考，以精進監辦機制；2.將於編列預算時請設計單位更加留意單價組成，並參考行政院公共工程委員會工程價格資料庫、政府機關決標資料；3.將注意改善簽報核定底價過程；4.爾後檢討改進，並加強採購相關紙本資料保存情形，俾利確保良好採購秩序；5.業依政府採購法規定辦理，經審核廠商說明非完全合理，已要求再繳納差額保證金，以確保工程如期履約；6.將納入研商次年度參考單價相關資料參據。(詳乙-62頁)

（七）賡續推動既有未登記工廠改善，納管輔導逐步合法化，惟工廠改善計畫審查核定比率偏低，及納管輔導金與營運管理金尚未妥善規劃運用，有待強化審查效率，輔導業者補正改善計畫，並依規定查處未依限提出改善計畫之工廠，及提升輔導金與管理金運用效益。（城鄉建設）

政府為解決未登記工廠問題，於108年7月修正公布工廠管理輔導法，凡在105年5月19日以前屬低污染既有未登記工廠，可提出改善計畫，經政府輔導後，取得工廠登記；105年5月20日以後新增之未登記工廠，應即停止供電、供水及拆除。市政府爭取前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－開發在地型產業園區計畫補助辦理清查未登記工廠工作計畫，截至112年底，核定計畫總經費127萬餘元，獲經濟部全額補助127萬餘元，市政府在「不新設」、「不污染」及「不危及公安」等3個前提下，協助轄區既有未登記工廠納入管理，並輔導改善環保、消防、排水、建築安全結構等項目後就地合法經營。截至112年底止，該府列管105年5月19日以前屬低污染之既有未登記工廠計233家，及非屬低污染未登記工廠有6家。經查未登記工廠管理輔導情形，核有：1.該府核准通過納管之未登記工廠計177家，已於112年3月19日前提送工廠改善計畫者174家，經扣除提送計畫後搬遷者2家，計有172家之工廠改善計畫，惟截至112年底止，已審查通過者僅15家（8.72％），尚未完成審查者計157家（91.28％），審查進度緩慢；2.依工廠管理輔導法第28條之1第1項規定，屬低污染之既有未登記工廠，未依規定申請納管或提出工廠改善計畫者，應依法停止供電、供水、拆除。經查轄區內部分未依規定申請納管、曾申請納管惟遭駁回、或已通過納管惟未依限提出工廠改善計畫之低污染既有未登記工廠計有29家，亟待依規定辦理查處作業；3.納管輔導金及營運管理金之運用為落實納管輔導未登記工廠政策之一環，該府自109年3月起收取納管輔導金及營運管理金，截至112年底止，累計收入金額計4,464萬餘元，惟尚無經費支用等情事，經函請檢討改進。據復：1.已調整簡化相關審查流程，及協請環境保護局加快案件會審速度，另增聘1名約僱人力，持續督促業者補正，並將與經濟部工商輔導中心委外輔導團隊合作，導入輔導資源，透過訪廠作業，了解工廠實際面臨問題並加以指導，以提升整體審查速度；2.考量持續仍有未登記工廠陳情及未依規定申請納管等案件尚待排查，在稽查人力有限情形下，對於未依規定申請納管者，已執行停止供水供電作業及陸續排程辦理；未依期限提出改善計畫者，部分已關廠，或將前往稽查；曾申請納管而遭駁回者，部分已合法登記、或已關廠、或未達工廠登記規模等，其餘將持續排查有無違法情事；3.將依經濟部113年3月訂定「納管工廠納管輔導金及特定工廠營運管理金運用指引」，僱用辦理未登記工廠業務所需人力，另環境保護、水利、消防、建築管理等其他有關機關如有辦理未登記工廠相關業務之經費需求，亦將依據指引協助辦理經費動支事宜。(詳乙-64頁)

（八）為完善市民運動環境，爭取中央政府補助款改善既有運動場地及設施，惟香山綜合體育場改建工程未於規定期限完成發包，致遭撤銷補助款，及自由車場暨周邊環境設施改善工程決標進度未如預期，亟待檢討改善，以提升計畫執行成效。（城鄉建設）

市政府為提供市民良好運動場域，爭取前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－充實全民運動環境計畫，向教育部體育署（下稱體育署）申請補助辦理「新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程」及「新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程」，主辦單位為市立體育場（下稱體育場）並獲核定補助款連同該府自籌經費辦理。經查執行情形，核有：1.體育場為規劃辦理香山綜合運動場之既有看臺整建、跑道整修及球場養護等，經提報申請補助計畫案送市政府審查後向體育署申請補助並獲該署於110年7月核定補助3,500萬元，計畫總經費5,000萬元，並囑自核定之日起8個月內完成工程決標，逾期仍未完成，將註銷補助。嗣市政府為回應香山地區居民需要良好運動場館環境之需求，將該運動場改建工程範圍，延伸至外部樂齡廣場景觀整修、地下停車場整修及增設無障礙電梯，進行總體規劃，由體育場於112年度追加預算4,053萬元，及新竹市公共停車場作業基金編列預算1,814萬餘元據以辦理，計畫總經費擴增至1億867萬餘元。查香山綜合運動場改建工程委託設計監造技術服務案於110年10月決標後，因變更設計致細部設計書圖於111年10月完成、111年11月完成機電審查並移案市政府工務處代辦發包，於111年12月第1次公告招標，截至112年8月止歷經4次開標均流標，經體育署評核結果，以業經111年6月及112年4月共2次專案輔導會議促請趕辦，惟市政府仍未依會議決議於112年8月底前決標，無積極作為之事由，乃撤銷補助款3,500萬元；2.新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程所需經費8,300萬元，獲體育署110年7月核定補助5,810萬元，並囑自核定補助經費後，逾3個月未完成委託技術服務或工程招標公告者，得註銷補助款。案因執行進度落後，依體育署111年6月及112年4月召開專案輔導會議，該署先同意工程決標展延至112年3月底前完成，後再勉予同意展延至112年11月底前完成工程決標事宜，惟查截至112年9月底止仍未完成工程決標，亟待加強辦理等情事，經函請研謀改善。據復：1.將妥善評估各體育工程施作範圍，考量預算編列及廠商施作能力，規劃合理施作範圍及執行之可行性，避免再發生補助款遭撤銷；2.自由車場場地特殊且具專業性，耗費審查時間較長，改善工程已於113年1月發包並於同年2月開工。(詳乙-83頁)

（九）持續推動藝文場館委託民間機構營運管理，惟部分委外場館營運情形欠佳，潛存影響營運品質之風險，又部分場館參觀人次較111年度下降或藝文推廣活動參與人數偏低，且文化平權推動措施仍有精進空間，有待研謀善策，以提升場館營運效益及達成公共服務目的。（城鄉建設）

市政府爭取前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－文化生活圈建設補助，截至112年底，核定計畫總經費9億8,587萬餘元，文化部補助6億1,564萬餘元，責成文化局持續推動藝文場館維護管理。文化局截至112年底止轄管之博物館、美術館、表演館、文化資產活化群及其他場館（不含圖書館及客家會館）等5類藝文場館計19處，其中自行經營管理者10處、委外經營管理者9處。該局112年度編列藝文場館維護經費預算數2,665萬餘元、實際支用數2,236萬餘元；委外權利金、租金等收入預算數658萬餘元、實收數958萬餘元。經查該等藝文場館維護管理情形，核有：1.112年度以OT或BOT方式委外營運中之藝文場館計有新竹市玻璃工坊等6案，其111年度營運結果，除市定古蹟李克承博士故居及辛志平校長故居1案獲有盈餘外，其餘5案均發生虧損，虧損金額介於154萬餘元至770萬餘元之間，又該6案109至112年度委託經營收入情形，各案實際營業收入占投資執行計畫書預估營業收入之比率介於3.32％至159.20％，其中除新竹市玻璃工坊、市定古蹟李克承博士故居及辛志平校長故居2案109年度實際營業收入已達投資執行計畫書預期目標外，其餘各案各年度均未達預期目標；另112年度除新竹市影像博物館及將軍村開放圖書資訊園區2案已終止契約或未屆財務報表提送期限外，新竹市玻璃工坊案實際營業收入未達預計收入之5成，歷史建築南大路警察宿舍案實際營業收入甚至未達預計收入之1成，營運績效欠佳，潛存影響營運品質之風險；2.截至112年底該局自行經營藝文場館（不含圖書館及客家會館）計有文化藝廊等10處，文化藝廊等5處場館112年度參觀人次較111年度下降，其中以文化藝廊減少2萬餘人次（28.37％）為最多；另新竹市美術館112年度參觀人次為3萬餘人次，雖較111年度增加1萬餘人次，惟較110年度減少3萬餘人次（48.33％），揆其主要原因係部分活動於112年度未延續辦理所致等情事，經函請研謀改善。據復：1.後續將協助及督導履約廠商之營運，並定期進行營運廠商財務狀況審查，及透過營運績效評估會議，提供營運品質建議，以提升營運績效；2.將透過市政府官方LINE帳號、文化局粉專等多元管道進行活動推廣，並針對策展論述之分享及展出藝術家之作品介紹等方式，加強宣傳各館主題活動。(詳乙-87頁)

（十）因應災害防救需求，持續布建水情監測設施及輔導設置水患自主防災社區，惟部分有積淹水通報紀錄之里行政區仍未設置淹水感測器，及防災社區於颱風警報期間未即時啟動，有待檢討改善，以確保民眾生命財產安全。（水環境建設）

市政府為加強轄區即時水情監控，提升防救災應變效率，爭取前瞻基礎建設計畫－水環境建設－水與發展補助智慧防汛網推廣建置計畫，截至112年底，核定計畫總經費1,700萬元，經濟部水利署（下稱水利署）補助1,428萬餘元。消防局於108至112年度陸續辦理智慧防汛網推廣建置外，另該局亦辦理韌性防災措施執行計畫，截至112年底止，布建水情災情監測與監控設施，包括路面淹水感測站及區域排水監控站等，建置經費共3,584萬元，並連結警察局及其他單位CCTV監視影像輔助示警，以及推動設置共6處水患自主防災社區。經查執行情形，核有：1.依水利署提供之105至111年度積淹水通報點位，運用QGIS地理資訊系統轉換成淹水村里方式呈現，並套疊轄區內76處路面淹水感測器分布結果，其中於7年期間有積淹水通報紀錄之里行政區，惟仍未設置感測器者計30個里，且部分里別通報淹水2次至3次；另有42處感測器於同期間連續多年未檢測有淹水情形，占比55.26％，顯示近5成感測器未發揮設施效能，有待滾動式檢討設置點位之妥適性；2.運用QGIS地理資訊系統套疊截至112年9月15日之新竹市防災社區與淹水感測器圖資等資料結果，東區公園里及東園里2個里布建之感測器通報淹水次數達3次以上，惟尚未設置防災社區，有待輔導設置或強化與鄰近社區聯防因應；3.新竹市於112年9月海葵颱風來襲警報期間，應啟動防災社區計有東區三民里等6個里，惟均未即時啟動，不利落實社區自主防災等情事，經函請檢討改善。據復：1.部分積淹水點位經改善後未再發生積淹水情形，後續將滾動式檢討調整淹水感測器設置地點，及爭取經費於必要設置處增設；2.針對易致災或淹水次數較多之社區，輔導成立防災社區或韌性社區，並加強推動社區聯防機制；3.將於颱風警報期間，加強防災社區啟動機制，另持續辦理防災社區教育訓練及工作坊，並於年度大型防災演習，邀請水患自主防災社區人員參與演習。(詳乙-110頁)