甲、總　　述

壹、總預算執行之審核

113年度連江縣總決算審核結果（圖1），歲入決算修正增列應收數5,850萬元，審定為49億7,753萬餘元；歲出決算修正減列實現數5,850萬元並同額增列應付保留數，審定為49億430萬餘元；歲入歲出相抵賸餘7,323萬餘元（詳丙－1頁）；債務之舉借決算1,300萬元，經照數審定，收支賸餘計8,623萬餘元（詳丙－3頁）。茲將113年度歲入、歲出預算執行之審核結果，說明如次：

一、歲入、歲出決算審定數與預算數之比較

113年度歲入決算審定總額49億7,753萬餘元，較預算數51億3,376萬餘元，減少1億5,623萬餘元（圖2），約3.04％，主要係中央補助款依計畫實際進度撥款；113年度歲入決算應收保留數6億4,066萬餘元，占歲入預算數12.48％，主要係馬祖酒廠實業股份有限公司捐獻款尚待繳庫，及中央政府補助北竿鄉環島東路及午沙村北竿發電廠前部分道路改善工程等案，尚待配合執行進度申撥款項，須保留繼續執行。

| 表1 歲出經費賸餘分析（原因別） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |
| 經費賸餘原因 | 金額 | 占比 |
| 合 計 | 432,485 | 100.00 |
| 1.營繕工程及財物採購結餘。 | 96,358 | 22.28 |
| 2.按業務實際需要減少支付。 | 91,997 | 21.27 |
| 3.實際進用員額較少之人事費賸餘。 | 68,339 | 15.80 |
| 4.補（捐）助、委辦計畫經費賸餘。 | 43,360 | 10.03 |
| 5.計畫變更致未實施或工作量減少。 | 30,802 | 7.12 |
| 6.專案經費或第一、二預備金未動支。 | 15,278 | 3.53 |
| 7.其他。 | 86,349 | 19.97 |

歲出決算審定總額49億430萬餘元，較預算數53億3,678萬餘元，減少4億3,248萬餘元（圖2），約8.10％，主要係各機關營繕工程及財物採購結餘、按業務實際需要減少支付、實際進用員額較少之人事費賸餘（表1、2）。113年度歲出決算應付保留數6億3,865萬餘元，占歲出預算數11.97％，主要係部分工程尚在規劃設計或施工中，未於年度內辦理完成等，須保留繼續執行（表3）。另就預算賸餘及保留情形之趨勢分析，113年度預算執行之賸餘數較112年度減少1億5,023萬餘元及1.95個百分點；113年度應付保留數較112年度減少7,311萬餘元及0.3個百分點（圖3），其中縣政府及交通旅遊局等主管機關保留金額合計達5億499萬餘元，占全部保留金額79.07％，歲出預算執行有待加強（表4）。

表2　歲出經費賸餘彙計（機關別）

單位：新臺幣千元、％

| 主管機關（計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 5,336,787 | 432,485 | 8.10 |
| 地政局 | 30,767 | 5,725 | 18.61 |
| 民政社會處 | 39,857 | 7,054 | 17.70 |
| 財政稅務局 | 34,213 | 6,055 | 17.70 |
| 衛生局 | 383,320 | ③ 53,519 | 13.96 |
| 環境資源局 | 602,813 | ② 83,367 | 13.83 |
| 統籌支撥科目 | 111,291 | 9,836 | 8.84 |
| 警察局 | 216,844 | 17,825 | 8.22 |
| 縣議會 | 68,585 | 4,287 | 6.25 |
| 消防局 | 189,253 | 11,553 | 6.11 |
| 縣政府 | 2,874,223 | ① 168,716 | 5.87 |
| 交通旅遊局 | 747,526 | ④ 26,447 | 3.54 |
| 調整公務員工待遇準備 | 25,000 | ⑤ 25,000 | 100.00 |
| 第二預備金(動支後餘額) | 13,094 | 13,094 | 100.00 |

註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按經費賸餘金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。

2.經費賸餘金額欄前端所植①～⑤，係表示金額較高之前5個主管機關（計畫）。

3.113年度第二預備金原編列預算數1,500萬元，經縣政府核准動支190萬餘元，動支比率12.70％。

| 表3 歲出應付保留數分析（原因別） 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經 費 種 類 保 留 原 因 | 合計 |  | 營繕工程 | 財物購置 | 其他 |
|  | 金額 | 占比 |  |  |  |
| 合 計 | 638,656 | 100.00 | 561,6018（87.93％） | 7,678 （1.20％） | 69,376 （10.86％） |
| 1.工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工。 | 585,102 | 91.61 | 552,931 | 7,678 | 24,492 |
| 2.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 | 27,406 | 4.29 | 5,260 | － | 22,146 |
| 3.因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 | 14,478 | 2.27 | － | － | 14,478 |
| 4.其他零星計畫之保留款。 | 5,869 | 0.92 | － | － | 5,869 |
| 5.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業延遲、未於年度內辦理完成。 | 3,000 | 0.47 | 3,000 | － | － |
| 6.補助鄉（鎮、市）基層建設經費，因尚未提出申請而辦理保留。 | 2,390 | 0.37 | － | － | 2,390 |
| 7.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。 | 409 | 0.06 | 409 | － | － |

| 表4 歲出應付保留數彙計（機關別） 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管機關（計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 5,336,787 | 638,656 | 11.97 |
| 統籌支撥科目 | 111,291 | ⑤ 38,776 | 34.84 |
| 交通旅遊局 | 747,526 | ② 116,824 | 15.63 |
| 縣政府 | 2,874,223 | ① 388,175 | 13.51 |
| 衛生局 | 383,320 | ④ 43,301 | 11.30 |
| 環境資源局 | 602,813 | ③ 46,872 | 7.78 |
| 警察局 | 216,844 | 4,339 | 2.00 |
| 財政稅務局 | 34,213 | 366 | 1.07 |
| 消防局 | 189,253 | － | － |
| 縣議會 | 68,585 | － | － |
| 民政社會處 | 39,857 | － | － |
| 地政局 | 30,767 | － | － |
| 調整公務員工待遇準備 | 25,000 | － | － |
| 第二預備金(動支後餘額) | 13,094 | － | － |
| 註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。 2.應付保留數金額欄前端所植①～⑤，係表示保留金額較多之前5個主管機關（計畫）。 |  |  |  |

二、歲入、歲出與收支之平衡

113年度原列經常收入（包括直接稅、間接稅及賦稅外收入）決算，經修正增列應收數5,850萬元，審定為49億7,753萬餘元，原列經常支出（僅一般經常支出）決算，如數審定為29億8,459萬餘元；資本收入決算無列數，原列資本支出（僅增置或擴充改良資產）決算，經修正減列實現數5,850萬元並同額增列應付保留數，審定為19億1,970萬餘元。

在經常收支方面，113年度經常收入較預算數減少1億5,623萬餘元，主要係中央補助計畫撥款數較預計減少；經常支出較預算數減少2億9,995萬餘元，主要係按業務實際需要減少支付，及實際進用員額較少之人事費賸餘；經常收支相抵，賸餘19億9,294萬餘元，較預算數增加1億4,372萬餘元。在資本收支方面，113年年度資本收入無列數；資本支出較預算數減少1億3,252萬餘元，主要係北竿鄉大坵島聯外道路工程等案，依執行進度支付；資本收支相抵，計短絀19億1,970萬餘元，較預算短絀減少1億3,252萬餘元，經以經常收支賸餘支應後，歲入歲出賸餘7,323萬餘元（圖4）。就整體收支而言，113年度經常收入除可支應經常支出所需外，且足敷支應資本收支短絀。

近年來連江縣持續投入鉅額經費辦理重大公共工程興建或設施改善計畫，以改善民眾居住環境，地方施政計畫財源主要仰賴中央政府補助款及統籌分配稅，自籌財源占比未及1成，惟時有因執行進度未如預期或考核結果未達標準，經註銷或核減補助經費，有待強化施政計畫各階段管控作業，持續積極開拓自有財源，以促進各項政策穩健落實。茲將年來本室審核連江縣總預算之執行所提審核意見，擇要摘述如次：

（一）歲入歲出相抵連年均有賸餘，惟歲入預算因部分案件進度落後，補助收入短收數億元，又自籌財源持續不足支應人事費：113年度歲入決算審定數49億7,753萬餘元，執行率96.96％（上年度為97.00％），其中補助及協助收入占歲入逾7成，執行結果因部分計畫執行進度未如預期，且相關經費未能辦理保留，短收1億7,266萬餘元，並因部分工程重新招標、人工及原料供應不足等，須保留4億2,685萬餘元待以後年度配合執行進度申撥款項，及馬祖酒廠捐贈款累計2億6,890萬元尚待收繳，本室各年均促請儘速繳庫，惟尚未有效改善。再者，自籌財源僅3億8,511萬餘元，惟人事費支出達7億104萬餘元，占自籌財源比率182.04％，且109至112年人事費支出占自籌財源比率介於154.61％至180.27％間，各年均不足支應人事費，施政建設均仰賴中央政府補助款及統籌分配稅款支應，均待檢討提升歲入預算執行效能，及持續開拓自籌財源，以促進地方財政穩健發展。（詳乙－9頁）

（二）歲出預算執行率為近年最高，惟仍有部分案件進度未如預期，遞延影響新年度計畫推動，或計畫賸餘註銷比率偏高，間有全數未執行經撤銷補助情事：113年度歲出決算審定數49億430萬餘元，執行率91.90％，為近5年最高，與預算數相較計減少4億3,248萬餘元，主要係部分計畫或工程執行進度未如預期，致部分經費辦理註銷或尚待保留繼續辦理，另北竿鄉大坵島聯外道路工程107至113年間編列預算8億1,013萬餘元，其中108年及110年原編列預算悉數辦理追減，112年及113年追加之預算，連同111年預算執行賸餘數，亦於當年度結束時全數註銷，合計5億1,862萬餘元，追減或註銷比率高達64.02％，又尚有多項重大計畫執行數年仍未完成，持續遞延影響新年度計畫推動，均待確實衡酌執行量能審慎提報，落實管控執行進度有效執行，並檢討計畫經費保留原因癥結，以提升整體預算執行績效及資源配置與運用效益。（詳乙－10頁）

（三）一般性補助款整體考核成績持續上升，惟社會福利面向改善尚有不足，又部分計畫亦有執行未如預期情事：連江縣113年度一般性補助款各面向考核總分為324分，較112年度提高6分，並獲額外提撥2,631萬餘元，惟社會福利面向考核成績64分，較112年度降低6分，且仍未達80分，致遭扣減補助款454萬餘元，經查該面向實地考核部分10類考核指標中，除「公益彩券盈餘分配運用及管理」1項獲優等外，餘9項均為等第最末者，且整體考核成績亦為唯一丙等之市縣；又縣政府113年度一般性補助款列管計畫計有128項，其中執行率未達80％者計15項，占總件數之11.72％，已較以往年度改善，惟部分項目111至113年度間或有2年至3年執行率未達80％，甚有「社區發展」及「國民中小學老舊校舍整建」2項連續5年均未達80％情事，部分計畫預算編列及執行容有改善空間，均待就落後案件研提具體改進措施，及探究未能獲取較優成績癥結原因，以提升整體施政效能。（詳乙－15頁）

（四）完善城市基礎建設推動各項重大計畫，惟間有執行率偏低或管控未臻周妥，及缺失重複發生等情事：縣政府暨所屬各機關113年度辦理重大公共建設計畫總經費達5,000萬元以上者，分別由該府、交通旅遊局及環境資源局等3個主管機關辦理，計有22項計畫，年度可支用預算數29億1,337萬餘元，執行數19億4,281萬餘元，執行率66.69％，其中執行率未達80％者，計有10項，占總項數逾4成（45.45％）；執行率未達40％者，計有5項，占總項數22.73％，甚有縣政府辦理之中正國中小「國中部綜合教學樓拆除重建暨公共地下停車場統包工程委託專案管理（含監造）技術服務案」執行率僅約1成情事。另上開各項重大計畫於規劃設計、招標決標、履約及使用管理等辦理階段，亦有未能確實審酌採購預算額度及需求，妥善辦理規劃設計及預算書圖審查等共同性缺失態樣，又部分缺失重複發生且涉及不同主辦機關，均待督促所屬檢討改進，並注意列管追蹤長期落後計畫改善情形，以提升各項計畫執行成果。（詳乙－20頁）

以上，各機關執行歲入歲出預算有關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

貳、施政計畫實施之考核

連江縣政府113年度重要施政計畫以推動「永續海洋韌性島嶼」為核心價值，分別從人才、教育、經濟、保育、文化與環境等角度切入，以打造「島嶼創生、國際接軌、永續發展」為目標，復為落實施政計畫及提升施政效能，訂有連江縣政府施政計畫管制考核要點，據以列管計畫執行情形。茲將113年度各機關施政計畫及管制計畫推動情形、施政重點內容及執行結果等，說明如次：

一、施政計畫及管制計畫推動情形

| 表1 113年度各主管機關施政工作計畫實施結果彙總 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算 機關數 | 核定 計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執行計畫項數 |  |
| 合計 | 15 | 117 | （註）1 | 94 | 22 |  |
| 縣議會 | 1 | 9 | － | 9 | － |  |
| 縣政府 | 1 | 46 | － | 37 | 9 |  |
| 民政社會處 | 5 | 10 | － | 10 | － |  |
| 衛生局 | 1 | 10 | － | 8 | 2 |  |
| 警察局 | 1 | 3 | － | 2 | 1 |  |
| 消防局 | 1 | 5 | － | 5 | － |  |
| 地政局 | 1 | 4 | － | 4 | － |  |
| 財政稅務局 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 |  |
| 交通旅遊局 | 2 | 7 | － | 4 | 3 |  |
| 環境資源局 | 1 | 8 | － | 3 | 5 |  |
| 統籌支撥科目 | － | 6 | － | 5 | 1 |  |
| 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |  |
| 調整公務員工待遇準備 | － | 1 | － | 1 | － |  |

註：113年度未執行計畫1項，係財政稅務局編列債務付息預算60萬元，因實際未舉借債務而無利息支出。

113年度連江縣政府計有公務機關15個，依照該府訂定之施政綱要與預算籌編原則及總預算編製要點，編定施政（工作）計畫117項，其中，未執行者1項（0.85％），已完成者94項（80.34％），尚在執行者22項（18.80％）（表1）。113年度歲出決算審定數49億430萬餘元，較112年度之52億1,827萬餘元，減少3億1,397萬餘元，其中經濟發展支出20億7,556萬餘元（42.32％），較112年度減少5億1,250萬餘元，主要係北竿鄉大坵遊客中心興建工程等延續性計畫支出減少；教育科學文化支出13億5,672萬餘元（27.66％），較112年度增加8,366萬餘元，主要係辦理馬祖梅石演藝廳統包工程等支出增加；一般政務支出7億5,378萬餘元（15.37％），較112年度增加63萬餘元，主要係辦理莒光警察所廳舍整建工程等支出增加；社會福利支出4億7,611萬餘元（9.71％），較112年度增加6,775萬餘元，主要係辦理東引鄉小規模多機能服務中心新建工程等支出增加；另社區發展及環境保護、退休撫卹、補助及其他等支出數額合計2億4,210萬餘元（4.94％），較112年度增加4,647萬餘元（圖1），主要係辦理各項災害防救計畫等支出增加。

縣政府按各部門職掌及業務推展需求，訂定年度施政計畫，並為聚焦關鍵核心業務，研擬關鍵策略目標及規劃具體實施方案據以執行，113年度編定施政計畫關鍵策略目標408項，並訂定關鍵績效指標（Key Performance Indicator, KPI）577項，經分析各機關（單位）KPI達成情形：「達成度≧100％」者546項（94.63％）、「100％>達成度≧80％」者17項（2.95％）及「達成度＜80％」者14項（2.43％），顯示多數機關（單位）尚能依原計畫目標推行相關施政措施（表2）。

表2　連江縣政府所屬各機關（單位）施政計畫關鍵績效指標達成情形

單位：項、％

| 主管機關名稱 | 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項數 合計（A） | 達成度≧100％ |  | 100％＞達成度≧80％ |  | 達成度＜80％ |  |
|  |  |  | 項數（B） | 比率 （B/A×100） | 項數（C） | 比率 （C/A×100） | 項數（D） | 比率 （D/A×100） |
| 合計 | 408 | 577 | 546 | 94.63 | 17 | 2.95 | 14 | 2.43 |
| 民政社會處 | 49 | 73 | 69 | 94.52 | 3 | 4.11 | 1 | 1.37 |
| 教育處 | 101 | 109 | 103 | 94.50 | 2 | 1.83 | 4 | 3.67 |
| 產業發展處 | 20 | 48 | 46 | 95.83 | 2 | 4.17 | － | － |
| 工務處 | 10 | 30 | 28 | 93.33 | 2 | 6.67 | － | － |
| 文化處 | 29 | 29 | 27 | 93.10 | 1 | 3.45 | 1 | 3.45 |
| 行政處 | 14 | 26 | 26 | 100.00 | － | － | － | － |
| 主計處 | 5 | 25 | 24 | 96.00 | 1 | 4.00 | － | － |
| 人事處 | 15 | 17 | 17 | 100.00 | － | － | － | － |
| 政風處 | 4 | 4 | 4 | 100.00 | － | － | － | － |
| 警察局 | 19 | 19 | 19 | 100.00 | － | － | － | － |
| 消防局 | 11 | 11 | 11 | 100.00 | － | － | － | － |
| 地政局 | 5 | 15 | 15 | 100.00 | － | － | － | － |
| 財政稅務局 | 23 | 27 | 27 | 100.00 | － | － | － | － |
| 衛生局 | 49 | 76 | 72 | 94.74 | 3 | 3.95 | 1 | 1.32 |
| 環境資源局 | 23 | 32 | 29 | 90.63 | 1 | 3.13 | 2 | 6.25 |
| 交通旅遊局 | 31 | 36 | 29 | 80.56 | 2 | 5.56 | 5 | 13.89 |

資料來源：整理自連江縣政府113年度施政績效成果報告。

縣政府各機關施政計畫KPI之目標達成度由110年度86.72％提升至113年度94.63％，惟113年度KPI之目標值達成度低於80％者計有14項，其中6項連續2年度達成率均低於80％，有待加強檢討辦理，並研謀精進KPI訂定，周全施政績效評核作業，以有效落實施政目標。（詳乙－13頁）

又縣政府113年度列管1,000萬元以上施政計畫計有40項，預算金額（含以前年度預算數）93億6,187萬餘元，評核結果，113年甲等及乙等比率分別為35.00％及57.50％，較112年甲等比率53.85％減少18.85個百分點、乙等比率38.46％增加19.04個百分點，整體評核成績較112年下滑；又計畫執行進度落後者12項，占施政計畫總項數之30.00％，落後項數亦較112年6項增加6項，其中「北竿鄉大坵島聯外道路工程」等3項已連續2年執行進度落後，有待妥為檢討加強督導考核作為，強化進度落後原因反饋機制，積極研謀具體改善對策加強辦理，以提升施政效能。（詳乙－14頁）

另本室依決算法第23條第5款規定，113年度審核同類機關施政效能結果，經提出建議意見促請改善者，茲摘要列述如次：

（一）持續建構健康友善職場環境，惟尚有部分機關未建立霸凌行為通報機制或設置申訴處理調查小組，又廉政及利益衝突迴避相關法規宣導尚有不足，均待檢討改善，以型塑良善廉能政府文化。（詳乙－28頁）

（二）縣立各國中小依偏遠地區學校分級標準屬偏遠、特殊偏遠或極度偏遠，普遍存有教師缺額填補不易，代理教師占比高且穩定性不足等情事，均待研謀改善，以提升學生學習權益。（詳乙－38頁）

（三）各戶政事務所建置門牌點位資料庫供外界加值應用，惟部分門牌無點位資料或座標有誤等情事，有待檢討妥處，以提升資訊完整及正確性。（詳乙－48頁）

二、施政重點內容及執行結果

縣政府配合113年度施政計畫籌編連江縣總預算、附屬單位預算，據以推動各項政務措施，業獲致具體成效，惟間有部分計畫執行未臻周妥，影響整體執行績效等情事，仍待檢討研謀改善。有關縣政府整體施政結果，茲依113年度連江縣總決算、施政報告等列載有關重要施政計畫之實施情形，及本室審核結果，彙整摘述如次：

（一）民政及地政

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.整修公墓及殯葬設施，提升服務品質：辦理殯儀館整修工程及補助鄉公所辦理南竿生命園區整修工程。

2.維護戶役政機房及系統設備，強化資通安全：辦理戶役政機房機電設施及資訊系統設備維護，強化資通安全。

3.辦理地籍管理與清查，維護民眾權益：辦理南北竿無主土地審查502案，清查未辦繼承列冊管理11件34筆並辦理公告列管。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.持續管理殯葬設施及宣導相關政策，惟環保自然葬園區推動尚待強化，又相關設施及業者督導考核亦有不足，均待檢討妥處，以提升殯葬文化服務品質。（詳乙－34頁）

2.各戶政事務所建置門牌點位資料庫供外界加值應用，惟部分門牌無點位資料或座標有誤等情事，有待檢討妥處，以提升資訊完整及正確性。（詳乙－48頁）

3.已列冊管理未辦繼承登記不動產並公告，惟逾期未完成登記增幅高於全國平均，又網站公告項目與系統查詢條件設計未臻周妥，均待檢討改善，以保障民眾權益及個人資訊安全。（詳乙－63頁）

（二）教育及文化

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.辦理教師教學研習，精進教學品質：辦理縣市層級教師研習43場次、參與人數784人次，素養導向教學與評量相關研習36場次、參加人數740人次。

2.設置英語教學資源中心，提升學生英語溝通及應用能力：成立英語教學資源中心，辦理學校英語及雙語教育，列支241萬餘元。

3.活化梅石地區戰地文化遺產，再現歷史風華：辦理城鎮風貌及創生環境營造計畫－梅石營區及市街景觀工程，決標金額5,078萬餘元。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.縣立各國中小依偏遠地區學校分級標準屬偏遠、特殊偏遠或極度偏遠，普遍存有教師缺額填補不易，代理教師占比高且穩定性不足等情事，均待研謀改善，以提升學生學習權益。（詳乙－38頁）

2.爭取補助經費推動雙語政策，惟部分項目階段執行成果與目標值尚有落差，又部分外籍師資進用及本國教師雙語專長亦有不足，均待研謀改善，以確實展現執行成效。（詳乙－40頁）

3.為活化梅石地區戰地文化辦理周邊環境景觀工程，惟水土保持計畫未經核定即核准開工，及施工期間工地主任未依規定專駐工地，均待檢討改善，以提升工程施工品質。（詳乙－43頁）

（三）衛生及社會福利

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.設立輔具資源中心，提供借用服務：南竿鄉設立輔具資源中心，經管輔具173件，提供有短期輔具需求縣民借用服務。

2.辦理各類疫苗接種，提升縣民保護力：辦理帶狀疱疹及流感疫苗接種工作，疫苗使用率分別為95.41％及84％。

3.辦理長照2.0整合型計畫，提供多元照顧服務：辦理居家服務、日間照顧、交通接送、喘息、專業復能等長照服務，使用人數3,750人次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為提供需求者多元服務設立輔具資源中心，惟租借管理未臻周延且有部分久未借用仍持續購置，及庫存或租借資訊公開尚有不足等情事，均待檢討改進，以提升服務及使用效能。（詳乙－32頁）

2.持續辦理疾病預防及防疫工作，惟部分地區或人員接種率較低，及部分計畫項目執行未如預期，又同項藥品間有採購價差等情事，均待檢討改善，以提升民眾健康保護力。（詳乙－50頁）

3.業於各鄉設置長照管理分站，惟照服人力長期存有不足，又部分費用申報未能落實稽查，均待妥為改善，以完善照顧服務體系。（詳乙－52頁）

（四）交通旅遊及經建發展

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推廣藝術觀光活動，永續文化發展：辦理媽祖昇天祭等秋慶系列活動，參與人數約3,000人次，及馬祖擺暝文化祭1場次。

2.辦理福澳商港設施改善計畫，維護碼頭設施安全：辦理福澳碼頭區營運設施改善計畫暨青帆碼頭區內堤延長及護岸改建工程，決標金額5億300萬元，預計114年3月完工。

3.辦理旅宿業聯合稽查，確保旅客住宿安全：稽查旅館4家、民宿237家，查獲非法民宿1家。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.全國首創辦理十年期跳島藝術活動，惟分期實施計畫及各期財源籌措、跨局處資源整合與策展作品分布等尚有須精進事項，均待檢討妥處，俾促進馬祖藝術觀光長期發展。（詳乙－25頁）

2.辦理馬祖福澳商港設施環境維護，惟部分港埠構件涉及水下海事工程延未辦理修繕，又間有機具雜物滯留或散置碼頭未即時清理，均待積極妥處，以確保港埠通行安全。（詳乙－35頁）

3.持續辦理旅館民宿管理輔導業務，惟部分業者未依限完成安全檢查報告，與防火避難設施及聯合稽查結果尚有待處理事項，均待檢討改善，以維護旅客公共安全。（詳乙－70頁）

（五）財政及稅務

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.辦理房屋稅及使用牌照稅徵收作業，確保租稅公平：擬定房屋稅清查計晝及辦理離島免稅車輛清查，徵收房屋稅1,054萬餘元、使用牌照稅1,463萬餘元。

2.加強欠稅案件清理，維護租稅公平：辦理欠稅案件移送執行340件，清理欠稅金額164萬餘元。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為因應房屋稅全國歸戶新制辦理自住設籍輔導，惟實際執行成效有限，又離島免稅車輛已運離逾一定時日仍未依規定徵收使用牌照稅，均待檢討改善，以維護民眾權益及租稅公平。（詳乙－65頁）

2.地方稅開徵總額已有增加，惟未徵起數額及比率亦隨增並有部分案件逾期多日始移送執行，又舊欠清理成效逐年下降且有債權憑證待徵金額增加等情事，均待檢討改善，以確實保障政府債權。（詳乙－67頁）

（六）警政及消防

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.持續補實警察人力，提升工作及生活品質：警察人力預算員額90人，實際員額83人，員額比率92.22％。

2.辦理廳舍整建工程，改善辦公環境：辦理北竿警察所搬遷統包工程，工程預算金額785萬餘元，113年12月4日完成驗收。

3.充實救災車輛及裝備，強化救災能力：採購無人機、消防機器人各4組及水上摩托車3部，接受民眾捐贈救護車3輛。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.按警察員額設置基準參酌轄區狀況配置人力，惟持續存有缺額且缺額比率及高年齡層人數占比均高於全國平均，有待妥為研謀改善，並注意持續增加補實，以改善整體警力負荷。（詳乙－56頁）

2.持續辦理辦公廳舍改善及購置警用裝備，惟有改善工程未申請審查許可即逕行施作，及無線電通訊裝備間有故障未修復等情事，均待檢討改善，以提升警政勤務執行效能。（詳乙－56頁）

3.為強化救災需求持續購置消防車輛與裝備，惟現行消防梯救災高度以低樓層為主，又部分裝備有置存未配發或損壞無法使用等情形，均待檢討改善，以強化地區救災韌性。（詳乙－60頁）

（七）環境保護

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.加強垃圾減量及資源回收，提升資源再利用：辦理環境保護計畫，資源垃圾回收處理1,755公噸、巨大垃圾清運回收818公噸。

2.辦理空氣品質監測，防制空氣污染：辦理空氣品質感測物聯網發展計畫，一致性比對及感測器巡檢維運236點次。

3.建置污水處理設施，提升生活環境品質：已建置27座污水處理設施並辦理委外營運管理，履約期間3年、決標金額1億2,000萬元。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.持續推動垃圾減量及資源回收再利用，惟有機具設備與車輛未確實定期保養、部分場區用地多年未撥用及一般廢棄物回收率逐年下降等情事，均待檢討改善，以健全管理及提升資源再利用。（詳乙－76頁）

2.持續辦理空氣及噪音污染防制業務，惟空氣品質微型感測器布建適足性尚待審慎評估，及稽查人員未檢定合格無法使用設備執法，均待檢討改善，以有效發揮科技輔助環境治理功能。（詳乙－78頁）

3. 持續辦理污水處理設施委外營運管理，惟間有報告提送期限、委外人員資格及出勤紀錄等未盡周妥情事，均待檢討妥處，以強化契約履約管理作業。（詳乙－80頁）

以上相關缺失，本室已列管繼續注意各機關改善情形。

參、政府資產負債之查核

一、整體資產負債表

依連江縣總會計制度規定，整體資產負債表係彙總表達公務機關、特種基金整體之資產、負債狀況，及其內部往來沖銷事項（包括應收、應付、預收、預付、借貸等款項、代保管資產及對特種基金投資等）。113年度連江縣總決算整體資產負債表（113年12月31日）計列整體資產198億8,861萬餘元、整體負債22億9,838萬餘元、整體淨資產175億9,022萬餘元。茲將連江縣政府原列整體資產負債表科目之主要增減及變化說明如次：

（一）整體資產：113年底198億8,861萬餘元，較112年底201億7,114萬餘元，減少2億8,252萬餘元，茲分析如次：

1.「現金」科目24億9,298萬餘元，較112年底減少5億2,081萬餘元，主要係縣庫收支短絀所致。

2.「存貨」科目7億3,825萬餘元，較112年底減少12億8,722萬餘元，主要係出售南竿鄉仁愛段147地號示範住宅所致。

3.「土地、建築物及設備」科目158億8,738萬餘元，較112年底增加16億6,241萬餘元，主要係連江縣縣民樂活多功能體育館完工所致。

（二）整體負債：113年底22億9,838萬餘元，較112年底37億857萬餘元，減少14億1,018萬餘元，茲分析如次：

1.「應付款項」科目7億8,059萬餘元，較112年底減少7,940萬餘元，主要係馬祖酒廠南竿二廠新建工程之應付款項轉列實現數所致。

2.「長期債務」科目1億2,237萬餘元，較112年底減少13億165萬餘元，主要係連江縣住宅基金償還債務所致。

3.「其他負債」科目10億9,612萬餘元，較112年底減少1億6,867萬餘元，主要係馬祖酒廠暫收廠商款項轉列收入所致。

（三）整體淨資產：上述資產總額減除負債總額後之淨資產175億9,022萬餘元，較112年底164億6,256萬餘元，增加11億2,766萬餘元，主要原因詳前述整體資產及負債增減之說明。

茲將113年度整體資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 連江縣總決算整體資產負債表 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 113年12月31日 | 112年12月31日 | 比較增減 |
| 資產 | 19,888,613 | 20,171,142 | - 282,528 |
| 流動資產 | 3,795,886 | 5,857,750 | - 2,061,864 |
| 現金 | 2,492,980 | 3,013,793 | - 520,812 |
| 短期投資 | 29 | 29 | － |
| 應收款項 | 377,578 | 425,402 | - 47,824 |
| 存貨 | 738,259 | 2,025,482 | - 1,287,222 |
| 預付款項 | 185,214 | 383,961 | - 198,747 |
| 其他流動資產 | 1,823 | 9,081 | - 7,258 |
| 非流動資產 | 16,092,727 | 14,313,391 | 1,779,336 |
| 押匯貼現、放款、基金 | 68,455 | 62,674 | 5,781 |
| 土地、建築物及設備 | 15,887,383 | 14,224,968 | 1,662,415 |
| 無形資產 | 7,200 | 8,979 | - 1,778 |
| 其他資產 | 129,687 | 16,769 | 112,917 |
| 資產合計 | 19,888,613 | 20,171,142 | - 282,528 |
| 負債 | 2,298,389 | 3,708,578 | - 1,410,189 |
| 流動負債 | 1,067,804 | 1,007,733 | 60,071 |
| 短期債務 | 115,000 | 140,000 | - 25,000 |
| 應付款項 | 780,594 | 859,997 | - 79,403 |
| 預收款項 | 172,210 | 7,735 | 164,474 |
| 非流動負債 | 1,230,584 | 2,700,845 | - 1,470,260 |
| 長期債務 | 122,375 | 1,424,034 | - 1,301,658 |
| 負債準備 | 12,079 | 12,003 | 76 |
| 其他負債 | 1,096,129 | 1,264,807 | - 168,678 |
| 淨資產 | 17,590,223 | 16,462,563 | 1,127,660 |
| 淨資產 | 17,590,223 | 16,462,563 | 1,127,660 |
| 負債及淨資產合計 | 19,888,613 | 20,171,142 | - 282,528 |
| 註：本表「其他資產」與「其他負債」112年12月31日金額，配合行政院主計總處自113年度起將「應付代管資產」由「其他負債」移列至「其他資產」之減項，辦理重分類。 |  |  |  |

本室審核113年度連江縣總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）結果，經修正總決算增列歲入決算應收數5,850萬元、減列歲出決算實現數5,850萬元，修正附屬單位決算及綜計表（非營業部分）減列收入（含基金來源）決算數 5,850 萬元，致連江縣整體增列資產5,850萬元、增列淨資產5,850萬元，決算審核修正後整體之資產總額為199億4,711萬餘元，負債總額為22億9,838萬餘元，資產負債相抵計列有淨資產176億4,872萬餘元。有關修正增減情形，詳如下表：

| 連江縣總決算審定後整體資產負債表 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| 資產部分 |  |  |  |  |
| 流動資產 | 898,786 | 3,076,960 | - 179,861 | 3,795,886 |
| 現金 | 504,982 | 1,987,998 | － | 2,492,980 |
| 短期投資 | － | 29 | － | 29 |
| 應收款項 | 344,970 | 212,469 | - 179,861 | 377,578 |
| 存貨 | － | 738,259 | － | 738,259 |
| 預付款項 | 48,834 | 136,379 | － | 185,214 |
| 其他流動資產 | － | 1,823 | － | 1,823 |
| 非流動資產 | 13,757,647 | 3,433,348 | - 1,098,268 | 16,092,727 |
| 押匯貼現、放款、基金 | － | 68,455 | － | 68,455 |
| 採權益法之股權投資 | 508,330 | － | - 508,330 | － |
| 其他投資 | 589,937 | － | - 589,937 | － |
| 土地、建築物及設備 | 12,653,889 | 3,233,494 | － | 15,887,383 |
| 無形資產 | 3,747 | 3,453 | － | 7,200 |
| 其他資產 | 1,741 | 127,945 | － | 129,687 |
| 原列資產總額 | 14,656,433 | 6,510,308 | - 1,278,129 | 19,888,613 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 117,000 | － | - 58,500 | 58,500 |
| 調整後資產總額 | 14,773,433 | 6,510,308 | - 1,336,629 | 19,947,113 |
| 負債部分 |  |  |  |  |
| 流動負債 | 99,185 | 1,148,480 | - 179,860 | 1,067,804 |
| 短期債務 | － | 115,000 | － | 115,000 |
| 應付款項 | 99,185 | 861,269 | - 179,860 | 780,594 |
| 預收款項 | － | 172,210 | － | 172,210 |
| 非流動負債 | 152,304 | 1,078,279 | － | 1,230,584 |
| 長期債務 | － | 122,375 | － | 122,375 |
| 負債準備 | － | 12,079 | － | 12,079 |
| 其他負債 | 152,304 | 943,824 | － | 1,096,129 |
| 原列負債總額 | 251,490 | 2,226,760 | - 179,860 | 2,298,389 |
| 本室審核修正決算應調整數 | － | 58,500 | - 58,500 | － |
| 調整後負債總額 | 251,490 | 2,285,260 | - 238,360 | 2,298,389 |
| 淨資產部分 | 14,404,943 | 4,283,548 | - 1,098,268 | 17,590,223 |
| 淨資產 | 14,404,943 | 4,283,548 | - 1,098,268 | 17,590,223 |
| 原列淨資產總額 | 14,404,943 | 4,283,548 | - 1,098,268 | 17,590,223 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 117,000 | - 58,500 | － | 58,500 |
| 調整後淨資產總額 | 14,521,943 | 4,225,048 | - 1,098,268 | 17,648,723 |
| 調整後負債及淨資產總額 | 14,773,433 | 6,510,308 | - 1,336,629 | 19,947,113 |
| 註：內部往來沖銷項目包括：（1）公務機關與特種基金同額帳列應收（付）及預付（收）款項及捐助款；（2）公務機關與特種基金帳列採權益法之股權投資、其他投資及其他資產。 |  |  |  |  |

二、公共債務

連江縣政府編連江縣總決算平衡表未列有長期負債數額，至於債款目錄－長期借款部分，列結欠額1億1,311萬元，係連江縣普通基金111年及113年自償性債務舉借保留數；截至113年底止，連江縣尚無依據公共債務法第4條及第5條規定計列政府在其總預算、特別預算，以及在營業基金、信託基金以外之特種基金所舉借1年以上之非自償性債務；若參考國際貨幣基金組織（International Monetary Fund,IMF）定義，連江縣公共債務包括前述1年以上普通基金自償性公共債務舉借保留數1億1,311萬元、及非營業特種基金自償性債務餘額6,600萬元，則合計共1億7,911萬元，且未有舉借未滿1年之短期債務及向特定用途專戶存款或基金調度款項情形。

三、未來或有給付責任及調度款等款項

| 表1 連江縣未來或有給付責任及增減情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| 項 目 | 113年度 | 112年度 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | 原因 |
| 合 計 | 806,992 | 817,726 | - 10,734 |  |
| 1.舊制公務人員退休金 | 576,700 | 583,300 | - 6,600 | 重新辦理精算，並調整精算假設等所致。 |
| 2.舊制教育人員退休金 | 228,000 | 232,000 | - 4,000 | 重新辦理精算，並調整精算假設等所致。 |
| 3.積欠臺灣銀行退休公教人員優惠存款差額利息 | 2,292 | 2,426 | - 134 | 主要係依公務人員退休資遣撫卹法第36條及公立學校教職員退休資遣撫卹條例第36條等規定，退休公教人員優惠存款差額利率自107年7月1日起調降所致。 |
| 註：1.截至113年底止，連江縣縣庫尚無向特定用途專戶存款或基金調度資金。 2.依IMF發布之GFSM定義，表所列積欠臺灣銀行退休公教人員優惠存款差額利息229萬餘元應納入連江縣政府負債。 3.資料來源：整理自113年度連江縣總決算。 |  |  |  |  |

依據IMF於2014年政府財政統計手冊（GFSM）定義，政府債務不包括公營事業負債、社會保險給付義務等在內，政府保證及或有負債亦不計入政府債務，僅於財務報表附註揭露。至於各界關注連江縣未列公共債務法債限規範之政府未來或有給付責任事項，依113年度連江縣總決算總說明、貳、財務狀況之分析列示，為8億699萬餘元，較112年度減少1,073萬餘元（表1）。上述事項，或因屬政府未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，或因屬未來社會安全給付事項，可藉由費率調整機制等挹注，與公共債務法管制政府融資行為所舉借之債務不同，逐項說明如下列。另截至113年底止，連江縣縣庫尚無向特定用途專戶存款或基金調度資金。

（1）依據銓敘部委託精算報告，以113年12月31日為基準日，精（估）算未來30年（114至143年）須由連江縣政府負擔之舊制公務人員退休經費為5億7,670萬元。

（2）依據教育部委託精算報告，以113年12月31日為基準日，精（估）算未來30年（114至143年）須由連江縣政府負擔之舊制教育人員退休經費為2億2,800萬元。

（3）113年度退休公教人員優惠存款差額利息229萬餘元，係連江縣政府與臺灣銀行約定契約，由該行先行墊付，該府依約於114年1月份將該款項給付該行。

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出

113年度連江縣總決算內說明，因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）計有連江縣政府承負連江縣自來水廠及連江縣馬祖連江航業有限公司短期借款契約之連帶保證人責任，保證金額上限為1億4,000萬元。截至113年底止，為因應短期資金周轉需求，實際借款金額分別為6,000萬元及8,000萬元，尚未發生違約情事，故連江縣政府尚無實際支出金額。

茲將年來本室審核資產負債所提審核意見，摘其要者列述如次：

一、馬祖藝術島活動現地留存部分展品，惟主要集中南竿各島分布未臻衡平，有待研議加強分布衡平並注意維護：縣政府109年提出「馬祖國際藝術島」計畫，迄至113年底已辦理兩屆活動，並列支經費各2,664萬餘元及3,945萬餘元，總觀展人次分別逾3萬人及4萬人次。經查兩屆馬祖藝術島活動策展地點及展示作品，南竿鄉占比近7成；其餘北竿鄉、東引鄉、東莒島與西莒島均未及或僅占1成，活動結束後縣政府決定現地保留作品計13件，惟現地巡查與保管維護等作業尚未有規範，復據交通部觀光署網站觀光人次統計，113年1至11月馬祖地區遊客人次均較兩屆活動舉辦當年及疫情前同期間遊客人次為低，均待加強各島策展作品分布衡平與現地保留作品維護，以有效提升與延續作品展示效益，實現以藝術觀光產業推動馬祖經濟發展目標。（詳乙－27頁）

二、辦理馬祖福澳商港設施環境維護，惟部分港埠構件涉及水下海事工程延未辦理修繕，又間有機具雜物滯留或散置碼頭未即時清理，均待積極妥處：連江縣港務處經管馬祖福澳商港相關航政、港務與棧埠管理業務，經查其港埠設施維護及場地使用情形，核有：部分商港港埠設施構件經檢測存有待檢修維護事項，惟部分經港務處評估涉及水下海事工程專業領域及逾業務量能而延未修繕，雖於111年2月函報縣政府協助，仍未有具體處理進度，維修範圍或程度有無擴大亦待瞭解協處；另為維護港區作業安全不定期巡查與清理廢棄物，惟經實地勘查，仍有部分機具及廢棄木棧板滯留且散置各區域，未確依時限清理等情事，均待督促與協助處理，俾強化港區作業環境安全。（詳乙－35頁）

三、為強化警政勤務聯繫配置無線電通訊裝備，惟有部分裝備故障數月迄未修復，有待檢討妥處：警察局於四鄉五島所設置警察（派出）所等9個單位配置無線電通訊裝備，惟經實地抽查發現部分固定臺（北竿警察所及東莒派出所計2具)、車裝臺（局本部、南竿及北竿警察所計4具）、手攜臺（保安警察隊、南竿、北竿及莒光警察所計12具）等均有故障狀況；復據該局勤務指揮中心執勤人員填報「無線電抽呼通聯紀錄表」，列有北竿、東引警察所、東莒派出所以警用電話呼叫，並未採用無線通訊方式，核有未及時處理損壞裝備影響通訊系統運作情事，有待檢討改善，以提升警政勤務執行效能。（詳乙－57頁）

四、為強化救災需求持續購置消防車輛與裝備，惟現行消防梯救災高度以低樓層為主，又部分裝備置存未配發或損壞無法使用，均待檢討改善：消防局於連江縣各鄉設有6個消防分隊，為執行各項勤務需要購置各類車輛及救災設（裝）備，經查各消防分隊均配置消防車並附掛消防梯，惟救災高度以低樓層為主，又各鄉建築物高度在12公尺或5層樓以上者，計有南竿鄉21棟及北竿鄉3棟，且各鄉尚有施工中之5至14樓建築物，已有部分建築物高度超逾設備可達上限情形，有待審慎評估現有救災設備適足性；另購置各項消防裝備，核有部分置存未配發及損壞無法使用等情形，均待注意檢討，以強化地區救災韌性，及保障消防人員救災安全。（詳乙－60頁）

以上，政府資產負債管理之相關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

肆、營業基金決算之審核

| 表1 113年度連江縣縣營事業預算盈虧達成情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 事業名稱 | 預算數 | 審定數 | 增減數 | 增減率 |
| 淨利較預算增加者 |  |  |  |  |
| 連江縣馬祖油品供應有限公司 | 74 | 110 | 36 | 48.99 |
| 原預算淨損實際獲有淨利者 |  |  |  |  |
| 連江縣公共汽車管理處 | - 3,666 | 910 | 4,576 | -- |
| 淨利較預算減少者 |  |  |  |  |
| 馬祖酒廠實業股份有限公司 | 3,767 | 1,146 | - 2,620 | - 69.57 |
| 連江縣自來水廠 | 40,877 | 2,400 | - 38,476 | - 94.13 |
| 淨損較預算減少者 |  |  |  |  |
| 連江縣馬祖日報社 | - 5,208 | - 1,403 | 3,804 | - 73.04 |
| 淨損較預算增加者 |  |  |  |  |
| 連江縣馬祖連江航業有限公司 | - 19,969 | - 53,535 | - 33,566 | 168.09 |
| 資料來源：整理自連江縣審核報告及各基金附屬單位決算。 |  |  |  |  |

113年度附屬單位決算及綜計表營業部分，計列附屬單位決算6單位，其營業收支經本室審核結果，審定總收入15億9,855萬餘元，總支出16億4,892萬餘元，收支相抵，淨損為5,037萬餘元（圖1），與預算淨利1,587萬餘元，相距6,624萬餘元，主要係連江縣自來水廠供水成本，及連江縣馬祖連江航業有限公司船舶維修費與操作費較預計增加所致。產銷（營運）計畫主要有17項，實施結果，其中3項尚能按年度經營目標達成預計量，其餘14項或因高粱酒品市場需求減少，或公車廣告收入未如預期，或實際自來水需求較預計減少，或馬祖日報訂報份數減少，或各類油品實際需求量減少等影響，致未達成預計目標；固定資產之建設改良擴充計畫5項，113年度決算支用數1,907萬餘元，較可用預算數減少4,014萬餘元，約67.79％，主要係西莒漁船加油站興建計畫、馬祖酒廠蒸餾設備採購案尚在辦理，及自來水供水管路新設工程結餘款。

上述6家縣營事業，除配合執行政策任務因素外，經以預算盈虧達成情形作為評比標準，連江縣馬祖油品供應有限公司淨利較預算增加；連江縣公共汽車管理處原預算淨損，實際獲有淨利；馬祖酒廠實業股份有限公司及連江縣自來水廠2家淨利較預算減少；連江縣馬祖日報社淨損較預算減少；另連江縣馬祖連江航業有限公司淨損較預算增加（表1）。本室依決算法第23條規定審核各事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、各縣營事業營運成果經排除政府補助收入等款項，除馬祖酒廠外之事業均存有本業連年產生鉅額虧損情事：各縣營事業113年度淨損較上年度計增加4,195萬餘元，整體年度營運結果未及上年度，又各事業近年營運成果，經排除中央政府暨縣政府補助收入，及各縣營事業捐贈縣政府等款項，除馬祖酒廠外之5個縣營事業本業均存有連年產生鉅額虧損情事，前經本室函請積極研謀改善措施，經賡續追蹤查核，113年度仍僅有馬祖酒廠產生盈餘，且盈餘數額較上年度減少，餘5個縣營事業亦呈現虧損，其中油品供應公司、連江航業、自來水廠及公車處等4個縣營事業，調整後虧損數均較上年度增加，相關情形仍未能改善，有待積極研謀具體措施，以強化縣營事業經營體質，提升營運效能。（詳乙－17頁）

二、酒廠營運現金不足支付捐贈縣府數額，又庫存酒品占比高且部分品項近期尚無銷售紀錄：馬祖酒廠每年均編列捐助縣政府預算，挹注地方財源收入，惟截至114年2月底止，尚有2億6,890萬元未撥付，主要係每年盈餘扣除營運現金後，尚無足夠現金支付所致，影響縣庫財務調度，馬祖酒廠財務規劃及管理均待強化；復查該公司庫存品積存情形過高，113年各類酒品逾1年未有進出紀錄者，計有情義馬祖高粱酒瓷瓶（1L）、58度馬祖高粱酒（0.6L）等65項，庫存金額4,006萬餘元，其中以金馬和平紀念酒（0.5L）庫存金額達1,869萬餘元最鉅，影響公司資金運用靈活性，亟待檢討加強銷售對策，以降低酒品庫存壓力，並達充裕縣政財源之目標。（詳乙－18頁）

三、油品供應公司於各島建置加油站經營業務，雖經先行核發經營許可執照並限期補正，惟部分已逾期限仍未完成：油品供應公司為地區各類油品唯一供應者，於連江縣四鄉五島建置9座加油站，其中5座未於規定期限（112年10月14日）前取得經營許可執照，嗣經縣政府先行核發，並以附款規定補正文件及期限（最遲期限為113年12月底前，嗣經再報縣政府同意展延至114年6月30日），惟迄至114年3月26日止仍有4站尚未完成補正取證，有待檢討儘速辦理。（詳乙－19頁）

伍、非營業特種基金決算之審核

113年度附屬單位決算及綜計表非營業部分，計列附屬單位決算8個單位，審核結果，綜計修正減列收入（含基金來源）5,850萬元，審定總收入（含基金來源）26億3,545萬餘元，總支出（含基金用途）25億1,059萬餘元，賸餘1億2,486萬餘元，與預算短絀1億640萬餘元，相距2億3,126萬餘元，其中：

一、作業基金3個單位，審定總收入14億8,871萬餘元，總支出14億7,767萬餘元，賸餘1,104萬餘元，與預算短絀4,697萬餘元，相距5,801萬餘元（圖1），主要係連江縣立醫院醫療作業基金用人費用較預計減少及門診醫療收入較預計增加等所致。113年度短絀之基金有1個單位，計短絀871萬餘元；賸餘之基金有2個單位，共計賸餘1,975萬餘元。

二、特別收入基金5個單位（含10個分預算），審定基金來源11億4,674萬餘元，基金用途10億3,291萬餘元，賸餘1億1,382萬餘元，與預算短絀5,942萬餘元，相距1億7,324萬餘元（圖2），主要係連江縣公益彩券盈餘分配基金獲配公益彩券盈餘較預計增加等所致。113年度賸餘之基金有5個單位，共計賸餘1億1,382萬餘元。

表2　113年度連江縣特別收入基金用途執行率排名

單位：新臺幣千元、％

| 基金名稱 | 基金用途 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 審定數 | 執行率 |
| 基金用途執行率較高前3名 |  |  |  |
| ＊1.連江縣地方教育發展基金－連江縣立中正國民中小學 | 65,104 | 64,771 | 99.49 |
| ＊2.連江縣地方教育發展基金－連江縣立中山國民中學 | 35,902 | 35,138 | 97.87 |
| ＊3.連江縣地方教育發展基金－連江縣南竿鄉仁愛國民小學 | 32,753 | 31,870 | 97.31 |
| 基金用途執行率較低前3名 |  |  |  |
| 1.連江縣社教與文化設施發展基金 | 2,475 | 1,311 | 52.99 |
| ＊2.連江縣地方教育發展基金－連江縣政府教育處 | 552,243 | 422,110 | 76.44 |
| 3.連江縣公益彩券盈餘分配基金 | 145,989 | 128,454 | 87.99 |

註：1.表列註記＊之基金為分預算單位。

2.表列基金用途執行率較高之前3名基金，其評比標準係以113年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途審定數不超過預算數者為限。

上述8個非營業特種基金113年度總收支（含基金來源、用途）規模達51億4,604萬餘元，因作業基金與特別收入基金屬性各有不同，爰分就基金特性選擇不同之評比標準予以評核。其中作業基金係以預算餘絀及主要營運計畫達成情形作為評比標準，經就3個作業基金予以評核結果，主要營運計畫執行率已達8成以上，且預算短絀實際賸餘者，為連江縣立醫院醫療作業基金及連江縣衛生局統籌基金；短絀較預算數增加者為連江縣住宅基金

表1　113年度連江縣作業基金本期餘絀預算執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 基金名稱 | 預算數 | 審定數 | 增減數 | 增減率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 預算短絀實際賸餘 |  |  |  |  |
| 連江縣立醫院醫療作業基金 | - 32,588 | 4,939 | 37,527 | -- |
| 連江縣衛生局統籌基金 | - 5,857 | 14,819 | 20,676 | -- |
| 短絀較預算數增加 |  |  |  |  |
| 連江縣住宅基金 | - 8,533 | - 8,717 | - 184 | 2.16 |

註：表列預算短絀實際賸餘之基金，其評比標準係以主要營運計畫執行率已達8成以上者為限，俾免納列因營運計畫執行率欠佳致本期賸餘較預算增加之基金。

（表1）。至特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作為評比標準，經就1個特別收入基金下設之10個分預算單位，連同4個未設分預算之特別收入基金，共計14個單位予以評核結果，113年度決算賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途執行率較高之前3名，分別為連江縣地方教育發展基金－連江縣立中正國民中小學、連江縣立中山國民中學及連江縣南竿鄉仁愛國民小學；基金用途執行率較低之前3名，分別為連江縣社教與文化設施發展基金、連江縣地方教育發展基金－連江縣政府教育處及連江縣公益彩券盈餘分配基金（表2）。

表3　113年度連江縣非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形

| 主管機關名稱 | 基金數 | 營運（業務） 計畫項數 | 未達預計目標項數 |  | 已達預計目標項數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未執行 計畫項數 | 較預計目標 減少項數 |  |
| 合計 | 8 | 30 | － | 15 | 15 |
| 縣政府 | 3 | 9 | － | 7 | 2 |
| 民政社會處 | 2 | 6 | － | 3 | 3 |
| 衛生局 | 2 | 6 | － | － | 6 |
| 環境資源局 | 1 | 9 | － | 5 | 4 |

資料來源：整理自連江縣審核報告。

另各基金113年度30項主要營運（業務）計畫（表3）執行結果，已達預計目標者15項，約50.00％；未達預計目標者15項，約50.00％，其中連江縣環境保護共同基金之水污染防治計畫之執行率未及3成，已影響該基金計畫目標之達成。本室依決算法第23條規定審核各基金之事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、為提供需求者多元服務設立輔具資源中心，惟租借管理未臻周延且有部分久未借用仍持續購置，及庫存或租借資訊公開尚有不足等情事：縣政府為提供輔具需求者多元服務，於南竿鄉設立輔具資源中心，113年於連江縣公益彩券盈餘分配基金編列相關預算229萬元，執行結果，決算數217萬餘元（94.85％）。經查輔具資源中心截至113年7月底止經管輔具173件，未借出輔具計116件，約占67.05％，其中逾3年未有借用情形者計71件（約占總數41.04％）；另113年7月底帳列借用輔具保證金計75件，與列管輔具清冊所列尚未歸還輔具計57件存有差異，且經實地抽查庫存輪椅及氣墊床數量與列管清冊登載數量不符，尚有輔具已逾借用期限仍未歸還，或已歸還於清冊仍列載借用中等情形。以上，均待檢討改進，以提升輔具使用效益。（詳乙－32頁）

二、設置住宅基金興辦社會住宅及示範住宅，惟基金各年收支均為短絀，且示範住宅出售未能完全自償，又民眾申請社會住宅房型與預期存有落差：縣政府為建構健全住宅市場，於107年設置連江縣住宅基金，推動「南竿鄉仁愛段147號示範住宅及社會住宅」興建案，業於112年底完工，其中示範住宅於113年10月全數完成交屋，社會住宅自113年11月起開放受理申請登記租用。經查連江縣住宅基金自設立迄至113年底，各年業務收支均為短絀，又截至113年底止，尚有長期借款餘額6,600萬元，且該興建案結算金額13億5,096萬餘元，較原預估建築成本（11億9,269萬餘元）高出1億5,827萬餘元，亦超出原預估整體開發成本（12億4,233萬餘元）；另查截至114年2月底社會住宅之4房型尚有1間未出租，又原推估2房型、3房型及4房型占比為20％、60％及40％，惟實際申請人數占比為78.79％、17.17％及4.04％，與預期存有落差。以上，均待研謀改善，以有效發揮興辦效益。（詳乙－36頁）

三、縣立各國中小依偏遠地區學校分級標準屬偏遠、特殊偏遠或極度偏遠，普遍存有教師缺額填補不易，代理教師占比高且穩定性不足等情事：連江縣立學校計有4所國民中小學、3所國民小學及1所國民中學，合計8所，113年計編列教育預算經費9億9,038萬餘元。經查各校正式教師缺額填補及代理教師聘用等業務執行情形，核有：113學年度各校國中部及國小部聘任代理教師比率介於7.69％至40.00％，僅中山國中1校符合規定（8％以下），其餘學校均逾15％，部分學校更連續3年均逾3成；另聘用代理教師41人，未取得合格教師證書或修畢師資職前教育課程者30人，占比逾7成，甚有部分學校（含附設幼兒園）代理教師全數未取得合格教師證書等情事，均待妥為檢討改善，以提升學生學習權益。（詳乙－38頁）

四、持續辦理空氣及噪音污染防制業務，惟空氣品質微型感測器布建適足性尚待審慎評估，及稽查人員未檢定合格無法使用設備執法：環境資源局為維護空氣品質及環境安寧，持續辦理空氣污染監測、噪音污染稽查取締等業務，113年於單位預算及連江縣環境保護共同基金各列支1,079萬餘元及1,794萬餘元。經查其執行情形，核有：建置微型感測器40臺，以感測器有效空間涵蓋範圍約100至300公尺半徑及各鄉地理面積推估設置量約需105臺，較實際設置數量高出數十臺，且部分人口聚集處或空污熱點並未設置或有超出有效空間涵蓋範圍情形；另購置移動式聲音照相系統1套已逾1年餘，稽查人員仍未取得車輛噪音檢定合格證書，致未能執行科技執法等情事，均待檢討改善，以有效發揮科技輔助環境治理功能。（詳乙－78頁）

以上，各非營業特種基金營運效能之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

陸、決算審核綜合成果

113年度連江縣總決算暨附屬單位決算及綜計表，經本室審核結果，經編具總決算審核報告，茲就財務審計及績效審計之成果，摘其要者，綜合分述如次：

一、財務審計成果

（一）審核決算情形

1.連江縣總決算審核結果，歲入決算修正增列5,850萬元，審定為49億7,753萬餘元；歲出決算修正減列實現數5,850萬元並同額增列應付保留數，審定為49億430萬餘元。

2.非營業特種基金決算審核結果，綜計修正減列收入（含基金來源）5,850萬元，審定總收入（含基金來源）26億3,545萬餘元。

（二）審核稅捐稽徵事務情形

審核地方稅稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，發現法令適用不當或計算錯誤，通知連江縣財政稅務局查明依法處理，113年度補徵稅款644件，計74萬餘元。

（三）稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定，或施工不符、數量錯誤、估驗數量未合等情形，通知各該機關查明並依法或依約處理，113年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計771萬餘元。

二、績效審計成果

（一）增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以供縣政府作為決定下年度施政方針之參考。本室對縣政府所提建議意見計有5項（詳乙－4至8頁），分述如次：

1.歲入預算來源以計畫型及一般性補助款為主，時因執行進度未如預期或考核結果未達標準而核減經費，又部分完工啟用場館年度管理維護費用尚須妥為因應籌措，均待檢討加強辦理，以改善地區基礎建設，並使設施有效利用。

2.馬祖地區海空運輸時受天候影響無法正常作業，有待研議建立應變機制及標準處理程序，又公有船舶委外營運履約事項亦待加強管理，並妥為籌措汰換電動公車財源，以保障縣民基本交通及生活需求。

3.整合四鄉五島資源持續辦理馬祖國際藝術島活動，惟前兩屆辦理過程及執行成果尚待加強綜整，又刻正辦理次屆規劃作業亦待審視評估目標達成程度，滾動檢討調整辦理策略，以展望達成長期願景。

4.持續推動污水下水道系統建設並開徵使用費，惟部分設施喪失處理功能連續數年污水逕流海洋，又迄未開徵水污染防治費，有待加強設施維護管理，及清查污水未排洩下水道家戶並辦理開徵，以維護水域環境永續發展。

5.持續投入鉅額經費推動重大公共建設及前瞻基礎建設，惟時有執行進度未如預期，及設施改善成效未臻完善等情事，有待妥為強化前置規劃，並加強重要里程碑管控，以提升計畫執行效能。

（二）監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共6類35項（表1，甲－31頁）：

1.對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有持續建構健康友善職場環境，惟尚有部分機關未建立霸凌行為通報機制或設置申訴處理調查小組，又廉政及利益衝突迴避相關法規宣導尚有不足；為因應房屋稅全國歸戶新制辦理自住設籍輔導，惟實際執行成效有限，又離島免稅車輛已運離逾一定時日仍未依規定徵收使用牌照稅，均待檢討改善等5項。

2.對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有施政目標達成項數已較上年度增加，惟考核項目訂定與執行進度管考，及績效指標與滿意度連結等，尚有須研謀改善或加強辦理事項；完善城市基礎建設推動各項重大計畫，惟間有執行率偏低或管控未臻周妥，及缺失重複發生或未依規定設置專業技術士等情事；承包航空客運機位提供縣民返臺需求，惟近年平均使用率多未達承包機位半數，有待考量實際使用情形及綜合相關因素審慎評估等12項。

3.對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有為強化救災需求持續購置消防車輛與裝備，惟現行消防梯救災高度以低樓層為主，又部分裝備有置存未配發或損壞無法使用等情形；持續推動垃圾減量及資源回收再利用，惟有機具設備與車輛未確實定期保養、部分場區用地多年未撥用及一般廢棄物回收率逐年下降等4項。

4.對於產銷營運管理提出意見者，計有縣營事業肩負地區發展重要任務，惟整體營運結果未及上年度，又個別事業計畫執行及產銷管理亦有未盡周妥事項；設置住宅基金興辦社會住宅及示範住宅，惟基金各年收支均為短絀，且示範住宅出售未能完全自償，又民眾申請社會住宅房型與預期存有落差，均待研謀改善等4項。

5.對於採購作業提出意見者，計有強化監督設有採購稽核及工程施工查核小組，惟間有中央主管機關考核發現缺失未能有效改善，又稽核案件選案及查核深度亦有未盡周妥情事；為改善離島基層衛生醫療環境辦理擴建工程，惟個別工項計價及投標須知與採購規格制定尚有未盡周妥情事；持續辦理疾病預防及防疫工作，惟部分地區或人員接種率較低，及部分計畫項目執行未如預期，又同項藥品間有採購價差，均待檢討改善等6項。

6.對於事務管理及其他事項提出意見者，計有持續維護資通安全及汰換資訊設備，惟部分高風險弱點項目尚未處置，又個人電腦間有安裝潛藏高資安風險軟體，均待檢討加強防護；為提供需求者多元服務設立輔具資源中心，惟租借管理未臻周延且有部分久未借用仍持續購置，及庫存或租借資訊公開尚有不足，均待檢討改進等4項。

三、稽察違失之成果

稽察發現各機關人員核有財務上違失，經通知查明處理業經處分，於113年報請監察院備查1件，係連江縣交通旅遊局辦理馬祖海上交通訂位購票系統管理維護，核有未落實辦理資安事件通報與應變作業，且未依規定執行安全性檢測及資通安全防護等事項，受處分人員共計1人次，核予申誡1次之處分。另本室於審核報告審編期間（114年1月1日至6月30日），通知機關查明處理業經處分並陳報監察院之違失案件1件，係連江縣警察局辦理警察廳舍整建工程案，受處分人員共計3人次，分別核予1人申誡2次及2人各申誡1次之處分。審計機關對於通知各機關查處者，除要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核外，並於報告監察院備查時，按違失事件性質，以副本抄送縣政府，以期更能有效發揮審計功能。

四、112年度重要審核意見追蹤查核概述

本室於112年度審核報告提列之重要審核意見計有35項（表1），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者10項，已研謀改善或依改善措施持續辦理者25項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見10項（詳乙、決算審核結果），本室均已列管注意追蹤其辦理情形。

表1　審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形

| 主管機關（計畫）名稱 | 113年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 112年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼 續改善 | 處理中 | 已改善辦理（註2） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 35 | 5 | 12 | 4 | 4 | 6 | 4 | 35 | 10 （28.57％) | － | 25 （71.43％） |
| 縣議會主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 縣政府主管 | 18 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 18 | 8 | － | 10 |
| 民政社會處主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 衛生局主管 | 3 | － | 1 | － | 1 | 1 | － | 3 | － | － | 3 |
| 警察局主管 | 2 | － | 1 | － | － | － | 1 | 2 | － | － | 2 |
| 消防局主管 | 2 | － | 1 | 1 | － | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 地政局主管 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 財政稅務局主管 | 2 | 2 | － | － | － | － | － | 2 | 1 | － | 1 |
| 交通旅遊局主管 | 3 | － | 2 | 1 | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 環境資源局主管 | 3 | － | － | 1 | － | 1 | 1 | 3 | 1 | － | 2 |
| 第二預備金 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。