壹、縣議會主管

縣議會主管僅縣議會1個機關，負責掌理議決縣規章、縣預算、縣特別稅課、臨時稅課及附加稅課、縣財產之處分、縣政府及所屬事業機構之組織自治條例、縣政府及縣議員提案事項；審議縣決算之審核報告、接受人民請願及其他依法律或上級法規賦予之職權等事項。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫9項，包括召開定期大會及臨時大會，以審議各項議案及質詢縣政等重要事項，均已執行完成。

（二）預算執行之審核

歲出原編列預算數6,793萬餘元，因地方民意代表研究費調整，經申請動支各類員工待遇準備64萬餘元，合計6,858萬餘元，決算審核結果，審定實現數6,429萬餘元（93.75％），預算賸餘428萬餘元（6.25％），主要係按業務需要減少支付之賸餘。

# 貳、縣政府主管

縣政府主管計有公務機關1個，縣營事業單位6個，非營業特種基金單位3個，各該單位決算、附屬單位決算營業及非營業部分之審核情形如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱審核報告戊、參、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

縣政府主管僅縣政府1個機關，綜理該縣組織及行政管理、教育文化及體育、勞工行政、都市計畫及營建、經濟服務、公共安全、事業之經營與管理及其他依法律賦予之自治事項；同時參照縣議會決議案及地區綜合開發計畫，針對民情反映，地方建設發展需求，配合年度財務狀況，擬訂實施計畫等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫27項，下分工作計畫46項，包括貫徹實施地方自治、加強地方建設、改善投資環境、推廣休閒農漁業、保護特有動植物、擴展交通建設、健全都市發展、推展國民教育等重要施政項目。其中已執行完成者37項，尚在執行者9項，主要係北竿鄉環島東路、塘后道道路及大坵島聯外道路等工程尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數32億5,604萬餘元，經追加預算6億5,277萬餘元，追減預算5,853萬餘元，合計38億5,028萬餘元，決算審核結果，修正增列應收保留數5,850萬元，係增列應收整建中正國民中小學國中部教學大樓補助收入；審定實現數33億1,432萬餘元，應收保留數4億8,021萬餘元，主要係中央政府補助北竿鄉環島東路及午沙村北竿發電廠前部分道路改善、馬祖浮動碼頭建置等工程案，尚待配合執行進度申撥款項，及馬祖酒廠實業股份有限公司捐獻款尚待繳庫，均須保留繼續執行；合計決算審定數37億9,453萬餘元，較預算減少5,575萬餘元（1.45％），主要係中央政府補助北竿鄉大坵島聯外道路工程依實際執行進度撥款所致。

2.以前年度歲入轉入數計5億9,746萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億56萬餘元（67.04％）；減免（註銷）數755萬餘元（1.26％），主要係中央政府補助馬祖國際藝術島觀光亮點建構計畫等案，依實際需要撥入款項；應收保留數1億8,934萬餘元（31.69％），主要係馬祖酒廠實業股份有限公司捐獻款尚未繳庫，仍須保留繼續執行。

3.歲出原編列預算數24億2,295萬餘元，經追加預算5億5,451萬餘元，追減預算1億324萬元，合計28億7,422萬餘元。決算審核結果，修正減列實現數5,850萬元，係中正國民中小學國中部教學大樓拆除重建工程未執行款項，並同額增列保留數；審定實現數23億1,733萬餘元（80.62％），應付保留數3億8,817萬餘元（13.51％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為27億550萬餘元，預算賸餘1億6,871萬餘元（5.87％），主要係北竿鄉大坵島聯外道路工程、補助推動國小及國中合理教師員額及人事費等經費，依實際需求支用之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計8億4,943萬餘元，決算審核結果，審定實現數7億4,179萬餘元（87.33％），減免（註銷）數1,907萬餘元（2.25％），主要係東引鄉公所行政大樓及地下停車場拆除重建等經費之結餘；應付保留數8,857萬餘元（10.43％），主要係北竿鄉大坵島聯外道路與塘后道道路工程、南北竿跨海大橋綜合規劃等案尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算營業部分

縣政府主管包括馬祖酒廠實業股份有限公司、連江縣公共汽車管理處、連江縣自來水廠、連江縣馬祖日報社、連江縣馬祖連江航業有限公司及連江縣馬祖油品供應有限公司等6個單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有銷售各項酒類產品、各類油品、自來水產銷、報紙發行、陸上及海上公共交通輸運業務等17項，實施結果，其中3項尚能按年度經營目標達成預計量，其餘14項或因高粱酒品市場需求減少，或公車廣告收入未如預期，或實際自來水需求較預計減少，或馬祖日報訂報份數減少，或各類油品實際需求量減少等影響，致未達成預計目標。

（二）盈虧之審定

決算審核結果，審定本期淨損5,037萬餘元，與預算淨利1,587萬餘元，相距6,624萬餘元，主要係連江縣自來水廠供水成本及連江縣馬祖連江航業有限公司船舶維修費與操作費較預計增加所致。其中淨利較預計增加者，有連江縣馬祖油品供應有限公司1單位；淨利較預計減少者，有馬祖酒廠實業股份有限公司及連江縣自來水廠等2單位；預算淨損而實際淨利者，有連江縣公共汽車管理處1單位；淨損較預計減少者，有連江縣馬祖日報社1單位；淨損較預計增加者，有連江縣馬祖連江航業有限公司1單位。

三、附屬單位決算非營業部分

縣政府主管包括（一）作業基金：連江縣住宅基金；（二）特別收入基金：連江縣社教與文化設施發展基金及連江縣地方教育發展基金等共3個單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務（營運）計畫主要有興辦社會及示範住宅、修復及營運管理縣內文化資產、辦理國民教育、學前教育等各項教育計畫及汰換、充實相關設備等9項，實施結果，拓展社教活動及活絡社教發展空間、國民教育計畫、學前教育計畫、社會教育計畫、體育及衛生教育計畫、一般行政管理計畫、建築及設備計畫等7項，因運動場館及老舊校舍整建工程依執行進度撥付款項，或國民中小學教師用人費覈實列支，或戶外及海洋教育計畫依業務需要支付等，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

1.作業基金：決算審核結果，審定短絀871萬餘元，較預算短絀853萬餘元，增加18萬餘元，約2.16％，主要係連江縣住宅基金興建示範住宅成本較預期增加所致。

2.特別收入基金：決算審核結果，修正減列基金來源5,850萬元，係中正國民中小學國中部教學大樓拆除重建工程尚未執行，收入獲撥數額即逕列實現數，並同數減列賸餘；審定賸餘7,730萬餘元，較預算賸餘201萬餘元，增加7,529萬餘元，主要係連江縣地方教育發展基金執行運動場館及老舊校舍整建工程保留經費所致。

四、提供縣政府決定施政方針之建議意見

依審計法第70條及預算法第28條規定，本室應提供審核以前年度歲入、歲出、財務（物）經營管理、附屬單位預算（包含營業及非營業）等預算執行之有關資料，及財務上增進效能與減少不經濟支出之建議，以供縣政府作為決定115年度施政方針之參考。茲將所提建議意見，摘述如次：

（一）歲入預算來源以計畫型及一般性補助款為主，時因執行進度未如預期或考核結果未達標準而核減經費，又部分完工啟用場館年度管理維護費用尚須妥為因應籌措，均待檢討加強辦理，以改善地區基礎建設，並使設施有效利用。

連江縣位處偏遠離島地區，因地理位置及交通條件限制，各項基礎建設相對不足，縣政府為改善地區相關設施，各年均積極爭取中央補助計畫，近6年（108至113年）歲入預算數介於43億3,856萬餘元至61億6,535萬餘元間，其來源以計畫型補助收入為主，占歲入預算數比率介於49.78％至62.78％，其次為一般型補助收入占比23.94％至32.48％，其餘統籌分配稅及自籌財源分別為9.39％至18.03％及5.84％至8.04％，自籌財源占比均未及1成，地方施政計畫財源主要仰賴計畫型補助款及一般性補助款支應。經查縣政府112年計畫型補助款計有276案，截至112年底，執行率未達8成者計有43案（15.58％），其中北竿鄉大坵島聯外道路工程、北竿鄉環島東路及午沙村北竿發電廠前部分道路改善工程、馬祖浮動碼頭建置工程、橋仔村至A1橋台道路及大坵島內步道工程等，因預算籌編未能縝密配合計畫或執行績效不佳而辦理註銷等，致補助收入短收2億7,364萬餘元，短收金額占比（8.40％）較111年之7.86％上升；復依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第14條第2項規定，縣（市）政府執行補助計畫，如有未依中央政府各主管機關規定編列或撥付應分擔款，或執行績效不佳等情形者，各該主管機關得縮減或取消補助，縣政府目前僅就1,000萬元以上之計畫、重要會議裁（指）示列管事項等案列管執行情形，對於計畫型補助款是否可能發生因執行進度未如預期，遭原補助機關核減補助金額情事，尚乏管控機制，又依同補助辦法第10條規定，中央對直轄市、縣（市）政府之計畫型補助款，均不含土地取得及維護費用，其中113年完工啟用之「樂活多功能體育館暨社福中心」及「馬祖梅石演藝廳」等場館，後續各年度空調電費及機電維護等費用預估將逾千萬元，尚需自籌經費支應；再者中央政府為避免一般性補助經費遭不當使用，依「社會福利」、「教育」、「基本設施」、「財政績效與年度預算編製及執行」等4大面向進行考核，成績低於80分者，扣減相關補助經費，連江縣112年度一般性補助款各面向考核成績總分較111年度進步14分，並獲額外提撥6,140萬餘元，相關執行情形已有所改善，惟仍連續8年居各市縣之末，其中社會福利考核成績亦逾10年未達80分，更遭扣減補助款逾5,132萬餘元，112年扣減金額雖已較以前各年減少，惟仍待持續加強改善。鑑於各項補助計畫均於前置作業辦理整體資源盤點，經可行性及財務評估、提報經費需求及計畫等程序，並投入人力、時間及經費爭取補助款，惟時有規劃不周、招標多次始決標、工程施工進度落後等情事，不僅影響整體計畫進程，連帶使得補助款遭註銷或扣減，經建請檢討強化補助計畫各階段管控作業，針對執行進度落後者妥為研謀善策，確保補助收入能如期收取，以使補助經費發揮應有效益，及確實改善地區基礎建設，並持續積極開拓自有財源，妥為籌措新完工啟用場館及設施用電及維護經費，及注意加強有效利用，以提升縣民生活條件。

（二）馬祖地區海空運輸時受天候影響無法正常作業，有待研議建立應變機制及標準處理程序，又公有船舶委外營運履約事項亦待加強管理，並妥為籌措汰換電動公車財源，以保障縣民基本交通及生活需求。

馬祖地區由四鄉五島所組成，縣民對外交通及民生物資運送均仰賴海空運輸，南竿及北竿分別設有民航客機機場，提供旅客搭機往返臺灣本島，據交通部民用航空局機場營運量、班機準點率及取消等統計資料，112年1月至113年9月該2機場班機起降13,274架次、乘客754,627人次，其中因側風過大及霧霾等天候因素影響而關場，計取消889航次，班機取消率13.16％，尤以113年4月取消率達37.14％最高，輸運應變啟動時機及程序有待加強建立；至於海上交通運輸部分，目前航行臺灣與馬祖及各島間計有7條客船航線，分由連江縣馬祖連江航業有限公司（下稱連江航業）將公有船舶委託營運及民間業者以自有船舶經營，112年1月至113年9月航行16,177趟次、乘客1,427,147人次，經查連江航業110至112年委外操作營運費分別為2億6,728萬餘元、3億5,197萬餘元及3億6,295萬餘元，金額逐年增加，公有船舶委外操作情形則有「臺馬之星」（原航行基隆至南竿及東引航線）112年6月首航，即因新承接廠商船員不熟操作而發生故障，其後經交通部航港局要求停航檢查2個月，交通旅遊局考量臺馬海運交通須有穩定船舶營運，變更委託經營契約改由「新臺馬輪」航行，又「東海明珠」（航行南竿至莒光航線）於113年3月發生左主機零組件故障，報准同意提前大修，預估114年1月間完成，相關修繕經費3,513萬元，期間須調度或租用民間船舶支援運輸，估算衍生額外支出逾千萬元等情事，按委託經營與管理勞務採購契約第三條規定，廠商應保持船舶良好狀況、如列入成本分析表項目有損壞，費用由廠商支應、損壞如認定屬廠商疏忽、管理不善及操作不當，修復費用由廠商負責等，連江航業對於公有船舶委託營運之日常維護保養及故障責任歸屬等履約管理情形，均待檢討強化；至貨物運輸部分，臺馬及島際間航行貨船計有3艘，均為民間業者所有，前經本室查核發現109年8月至112年7月連江縣5處商港貨船平均及最長進港天數均有增加，尤以東莒猛澳港及西莒青帆港逾月餘始有貨船運補，影響居民基本生活需求，縣政府雖於112年間協調固定客運船班運補，惟每逢冬季海象不佳或運補船舶發生故障，相關情形仍再度發生，有待妥為建立有效解決機制。另馬祖地區陸地大眾運輸係由連江縣公共汽車管理處負責，經營南北竿公車及莒光幸福巴士路線，東引雖無公車服務，現由交通旅遊局輔導計程車轉型兼營公車式接駁服務，經查該處經管柴油公車34台，因應政府2030年公車全面電動化政策，推估全數汰換約需3億4,200萬元，扣除預估交通部公路局補助購置最高補助金額約1億1,400萬元，至少需自行籌措2億2,800萬元，又電動公車充電椿及後續維修經費等財源，亦待妥為籌措。鑑於馬祖地區對外交通不便，海空運輸時受天候影響無法正常作業，經建請研議建立運輸應變機制，研訂標準作業程序，俾利及時啟動運作，又公有船舶委外營運亦請加強維護保養等履約管理，降低人為疏失造成船舶故障，影響開航時程，並妥為籌措汰換電動公車財源，以保障縣民基本交通及生活需求。

（三）整合四鄉五島資源持續辦理馬祖國際藝術島活動，惟前兩屆辦理過程及執行成果尚待加強綜整，又刻正辦理次屆規劃作業亦待審視評估目標達成程度，滾動檢討調整辦理策略，以展望達成長期願景。

縣政府依據「促進離島永續發展方針」於107年擬訂「馬祖 2030 永續發展白皮書」，作為執行政策之準則及依據，規劃透過推廣馬祖特色文化，發展適合觀光模式，持續辦理旅遊行銷推廣活動及景點接駁等服務，以帶動地區觀光旅遊，嗣於109年提出「馬祖國際藝術島計畫」，為全國第一個以全縣推展跳島之藝術觀光活動，並由縣政府相關單位成立推動委員會，依該委員會109年8月31日會議紀錄，主辦單位文化處表示計畫目標係10年大計畫，未來每兩年一次，第一屆包含南北竿及莒光，第二屆延伸至東引，嗣於111年2月12日至4月10日及112年9月23日至11月12日舉辦兩屆活動，主題分別為「島嶼釀」及「生紅過夏」，據文化處提供活動經費來源，主要係交通部觀光署及文化部補助款，兩屆金額分別為1,000萬元及1,500萬元、2,700萬元及880萬元，自籌經費為200萬元及400萬元，實際支用金額則為2,664萬餘元、3,945萬餘元；又為改善該計畫硬體設備已於110至112年向文化部、文化部文化資產局申請6億9,180萬元之補助經費，規劃辦理新建馬祖梅石演藝廳（統包工程經費5億5,555萬餘元）等。經按文化處提供第一屆及第二屆各項活動成果報告，依辦理項目分由委辦廠商提出2份及4份報告，其中「2021馬祖國際藝術季國際觀光活動規劃與營運」案成果報告第二章有關十年計畫發展策略與願景指出，政府長期計畫多為硬體建設，少有類同「馬祖國際藝術島」軟性建設之長期構想，及臚列匯聚人才、培育馬祖人才、號召行動催化改變、思考馬祖當代挑戰及承先啟後成為文化治理新典範等五大推動目標，並提出十年後馬祖要完成什麼、十年觀點下藝術島定位等內容，又依各報告計畫總結、行銷成果、成果（活動）效益等資料，多為作品、展場、演出、媒體曝光等數量，甚有花費9百餘萬元之「2023馬祖國際藝術島總體策劃與國際化規劃」委託專業服務案成果報告，僅列預期效益，未更新為實際執行效益，對於各分項計畫串聯或整體效益綜整，均無相關資料可稽；再者各成果報告所述天候影響，如「2023馬祖國際藝術島表演節目規劃與執行」委託專業服務案指出，辦理優人神鼓、臺北市立國樂團、舞蹈空間舞蹈團等三檔演出，因颱風及東北季風影響，技術貨車無法上島，其中二場更改時間及地點，又原預定於111年7月間完工之馬祖梅石演藝廳，因實際執行進度未如預期，直至113年5月始開幕，未及於第二屆活動期間使用；復「2023馬祖國際藝術島總體營運規劃與執行」委託專業服務案提及，展出作品通常位於偏遠地區，接駁車因第一屆使用率不高已停辦，然仍有許多遊客反映交通不便問題，相關辦理過程及成果尚待加強綜整強化。鑑於「馬祖國際藝術島」係十年長期計畫，並投入數億元新建演藝廳等場館與購置設備，及數千萬元辦理相關活動，目前刻正展開第三屆規劃作業，將以「島嶼風貌與自信漸漸形成中」為目標及情境，預計於114年9月間辦理，經建請規劃階段宜妥為審視盤點前兩屆辦理經驗，統整辦理成果並評估原訂目標達成程度，作為執行策略參據，並於之後各屆規劃滾動檢討調整，以展望十年計畫策略與願景得以達成。

（四）持續推動污水下水道系統建設並開徵使用費，惟部分設施喪失處理功能連續數年污水逕流海洋，又迄未開徵水污染防治費，有待加強設施維護管理，及清查污水未排洩下水道家戶並辦理開徵，以維護水域環境永續發展。

臺灣永續發展具體目標（TSDGs）3.9揭示，減少空氣污染、水污染、以及其他污染對健康的危害。內政部營建署（112年9月20日改制為國土管理署）為提升民眾生活品質及促進環境永續發展，自81年起推動污水下水道建設計畫，補助地方政府建置污水處理廠（含完工後3年內代操作）及公共污水管線等設施，將家庭及事業等各種廢水匯集至污水下水道系統，再輸送至污水處理廠淨化至符合國家放流水標準後排放，以降低水域污染。據連江縣環境資源局辦理連江縣污水下水道系統實施計畫（第三次修正）列載，計畫期程自90年起至115年止，總經費11億9,335萬餘元，預計建置30座污水處理廠，及辦理下水道用戶接管總戶數計2,453戶，截至113年9月底止，已建置27座污水處理設施，另有3座興建中，並完成下水道用戶接管戶數計2,361戶，經查已建置完成之污水處理設施，有17座係採接觸曝氣法（玻璃纖維強化塑膠材質，FRP槽體）建置，其中北竿鄉橋仔村污水處理設施前於110年9月間因槽體毀損破裂，喪失應有處理功能，於111年1月停止運作迄今，近3年民生污水未經處理逕流入海洋，復因修補困難，至113年始自籌經費524萬餘元辦理修繕中，預計113年11月20日完工，恢復污水處理功能，至其餘10座則係採薄膜生物反應器（MBR）建置。另環境資源局為維持連江縣污水處理設施所需營運維護費用，已訂定「連江縣污水下水道使用費徵收自治條例」，並自111年12月1日起開徵污水下水道使用費，費率按每月用水量徵收、每立方公尺5元，每年收取污水下水道使用費約2百餘萬元，至已公告污水下水道使用區域內尚未接管者，為符污染者付費原則，於112年12月8日訂定「連江縣家戶水污染防治費徵收辦法」，惟至113年10月底止尚未全面清查污水未排洩於下水道之家戶數，亦未公告水污染防治費開徵日期，又污水處理設施營運管理歷年均委外辦理，113年亦賡續辦理代操作維護及新建3年試車運轉專業服務案，每年污水處理費用約4千萬元，惟所收取之使用費僅達處理費6.30％，且未開徵水污染防治費，尚無法支應營運管理費用。鑑於連江縣位處離島交通運輸不便，相關設施一經損壞修復不易，又損壞期間污水逕流入海，影響海洋生態環境，經建請督促環境資源局持續注意加強相關污水處理設施維護管理，以有效降低修復費用，復為提升污水用戶接管意願，減少環境污染，併建請儘速清查污水未排洩於下水道之家戶數及辦理公告作業，以維護水域環境永續發展。

（五）持續投入鉅額經費推動重大公共建設及前瞻基礎建設，惟時有執行進度未如預期，及設施改善成效未臻完善等情事，有待妥為強化前置規劃，並加強重要里程碑管控，以提升計畫執行效能。

縣政府為改善縣民生活，持續推動交通基礎、經濟環境、產業發展、文化及教育設施等重大工程及前瞻基礎建設，各項計畫期程從2年至10年不等，完成後可提升縣民生活環境及促進經濟發展，經統計近6年（108至113年）縣政府暨所屬機關辦理重大公共建設計畫總經費達5,000萬元以上者（含中央各主管機關核定前瞻第1期至第4期特別預算補助計畫），分別為13項、16項、21項、24項、24項及21項，年度可支用預算數約為24億2,161萬餘元、29億8,225萬餘元、29億720萬餘元、44億2,426萬餘元、37億8,816萬餘元及26億3,425萬餘元，依各該年度預算執行情形，核有整體預算執行率未如預期【53.15％、52.97％、46.52％、61.63％、60.52％、75.17％（截至113年9月底）】，又前瞻基礎建設計畫第4期（112至113年）特別預算經中央各主管機關核定補助57項、11億9,023萬餘元，執行率僅52.67％；復經綜整近年部分計畫執行重要缺失情形，核有：「北竿鄉大坵遊客中心興建工程」、「北竿鄉大坵島聯外道路工程」、「馬祖腰山遊憩區整體計畫」、「馬祖城鄉特色產業園區」等案，未能周延規劃前置作業延誤設計期程，或未取得建築執照，或未先擬具水土保持計畫，送請主管機關核定即發包施工，致開工後須停工辦理變更設計；及規劃設計不符所需，或施工廠商未按契約圖說施作，致須辦理變更設計、施工期間未能妥適管控進度，延誤履約期限；「中山國中遷校計畫」、「中正國小老舊校舍整建計畫」等案，則有工程發包流標未確實檢討經費、工期及契約條款，或受限於經費而減作工項影響工程品質及功能需求；「塘岐國小老舊教學大樓拆除新建工程」、「前瞻連江．城鎮之心建築工程」、「連江縣東引鄉公所行政大樓興建計畫」等案，完工後未確實檢討施工廠商逾期完工情形，衍生履約爭議、部分設施損壞未修復，或建築物發生滲漏水，影響後續使用、或完工後未依規定取得標章等情事。鑑於各項重大公共建設雖係因規劃前置作業未先取得執照或計畫及設計不符所需或因受限經費需減項等辦理變更設計，仍應注意不影響工程品質及功能需求，且重大公共建設與改善縣民生活環境及提升生活品質攸關，經建請妥為強化各計畫前置作業，加強重要里程碑進度管控及經費支用情形，並注意追蹤長期落後計畫，俾有效掌控計畫執行成效，提升計畫執行效能。

五、重要審核意見

（一）歲入歲出相抵連年均有賸餘，惟有部分案件註銷或進度未如預期致補助收入短收，又經費持續保留遞延影響年度執行量能，均待研謀改善，以促進各項政策穩健落實。

連江縣113年度總預算執行結果，歲入決算審定數49億7,753萬餘元，歲出決算審定數49億430萬餘元，歲入歲出相抵歲計賸餘7,323萬餘元，較上（112）年度減少1億3,228萬餘元。經查總預算籌編及執行情形，核有下列事項：

| 1.歲入歲出相抵連續年度均有賸餘，惟歲入預算因部分案件進度落後，補助收入短收數億元，又自籌財源持續不足支應人事費：連江縣113年度歲入預算數51億3,376萬餘元，執行結果，歲入實現數43億3,687萬餘元，應收保留數6億4,066萬餘元，歲入決算審定數合計49億7,753萬餘元，執行率96.96％（上年度為97.00％），較預算數減少1億5,623萬餘元，主要係北竿鄉大坵島聯外道路等計畫執行進度未如預期，影響原預定補助款申撥期程，且相關經費未能辦理保留，致補助收入短收1億7,266萬餘元，又113年度歲入歲出預算相抵，原列短絀數2億301萬餘元，前開款項將使短絀金額益形加鉅；至應收保留數主要係辦理內政部、交通部等中央機關補助北竿鄉環島東路及午沙村北竿發電廠前部分道路改善、馬祖浮動碼頭建置、北竿鄉塘后道道路等工程，因重新招標、人工及原料供應不足等，補助及協助收入4億2,685萬餘元須保留待以後年度配合執行進度申撥款項，及馬祖酒廠實業股份有限公司（下稱馬祖酒廠）1億6,890萬元捐贈款尚待收繳，該款項連同上年度尚未收繳者，共計2億6,890萬元，本室各年均促請儘速繳入縣庫，惟尚未能有效改善；再者，按歲入來源結構分析，補助及協助收入36億6,788萬餘元（73.69％）及統籌分配稅9億2,453萬餘元（18.57％），兩者合計45億9,242萬餘元，占歲入決算審定數92.26％，自籌財源僅3億8,511萬餘元，占比7.74％，惟人事費支出達7億104萬餘元，占自籌財源比率達182.04％，又109至112年自籌財源介於3億6,869萬餘元與4億3,662萬餘元間，與本年度相同均占歲入決算審定數未及1成（表1），同期間人事費支出卻由6億3,678萬餘元，增加至6億7,507萬餘元，增幅6.01％，人事費支出占自籌財源比率介於154.61％至180.27％間，核有自籌財源各年均不足支應人事費情事；另以前年度（104至112年度）應收保留未結清數計2億2,734萬餘元，除前述馬祖酒廠捐贈款1億元（43.99％）仍未收繳外，尚有補助辦理馬祖城鄉特色產業園區等計畫之9,882萬餘元（43.47％）， 表1 連江縣自籌財源及人事費占比 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 歲入決算審定數(A) | 自籌財源 (B) | 占比 (B/A100) | 人事費 (C) | 占比 (C/B100) |
| 合計 | 25,340,463 | 1,950,156 | 7.70 | 3,331,904 | 170.85 |
| 109 | 5,034,603 | 368,694 | 7.32 | 636,786 | 172.71 |
| 110 | 4,081,752 | 384,664 | 9.42 | 642,875 | 167.13 |
| 111 | 5,881,270 | 375,058 | 6.38 | 676,121 | 180.27 |
| 112 | 5,423,801 | 436,626 | 8.05 | 675,072 | 154.61 |
| 113 | 4,977,536 | 385,112 | 7.74 | 701,048 | 182.04 |
| 資料來源：整理自109至113年度連江縣審核報告。 |  |  |  |  |  |

尚待依執行進度申撥款項；以上，本年度及以前年度歲入預算執行情形，均待檢討加強辦理。復查財政收支劃分法已於114年3月21日修正公布，其中第16條之1規定，普通統籌分配稅款按所訂之指標及權數計算分配額度，及可供分配款項2.5％依權數計算分配離島縣（市），第30條規定，中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數等，與中央政府後續是否將刪減計畫型補助款，以減少對各部會業務衝擊，尚待持續注意瞭解；又連江縣113年度及114年度均為赤字預算，前述有關財政收支劃分法修正後，對地方財政影響及預算執行量能等，亦待預為因應妥處。鑑於連江縣長年自籌財源不足，施政建設均仰賴中央政府補助款及統籌分配稅款支應，為確保補助收入能如期收取並挹注施政，經函請縣政府注意提升歲入預算執行效能，及持續積極開拓自籌財源，並強化補助計畫各階段管控作業，以促進地方財政穩健發展。據復：持續滾動檢討相關計畫並列管追蹤未結案件，及督促相關單位積極趕辦；又114年截至5月底已收繳馬祖酒廠捐贈款1億元，並積極推動開源節流措施，撙節人事支出，將密切關注財政收支劃分法修正之影響，以適時因應。

| 2.歲出預算執行率為近年最高，惟仍有部分案件進度未如預期，遞延影響新年度計畫推動：連江縣113年度歲出預算數53億3,678萬餘元，執行結果，實現數42億6,564萬餘元，應付保留數6億3,865萬餘元，歲出決算審定數合計49億430萬餘元，執行率91.90％，為近5年最高，與預算數相較計減少4億3,248萬餘元，主要係北竿鄉環島東路（塘岐村至莒光堡段）道路改善工程、北竿鄉塘后道道路工程及大坵島聯外道路工程等案，因多次招標均流標、辦理變更設計、人力機具不足、原物料及工資上漲追加物價指數調整款，執行進度未如預期，致部分經費辦理註銷或未能保留；至應付保留數亦因上開工程執行進度落後，相關經費尚待保留繼續辦理；復據該府提供113年度及以前年度核定並執行中之計畫型補助案件，計有309案，預算金額28億7,637萬餘元（中央補助25億7,679萬餘元、自籌款2億9,957萬餘元），中央補助款占全年度歲出預算48.28％，近半數經費來源均為計畫型補助款，惟年度執行結果，實現數20億8,708萬餘元（72.56％），未及8成，其餘應付保留數、賸餘、減免及註銷數分別為5億3,448萬餘元（18.58％）、2億5,427萬餘元（8.84％），又執行率未達80％者計57案，案件數占比近2成，甚有10案全年均無執行數，及其中2案於年度進行中註銷預算等情事；又本室近年查核計畫型補助款執行情形，亦發現部分計畫前期提報作業未能覈實辦理審查（如馬祖介壽公共停車場新建計畫）、計畫執行未有效管控（如北竿鄉大坵島聯外道路工程）、計畫完成後使用成效未予管考（如莒光地區在地農業展售推廣中心）等缺失，均待檢討改進並加強辦理。另如按歲出政事別結構分析，113年度主要投入於教育支出9億8,987萬餘元（20.18％）、其他經濟服務支出8億2,042萬餘元（16.73％）及交通支出6億9,714萬餘元（14.22％），近年歲出結構均相同，又截至113年底之以前年度（103至112年度）應付保留未結清數計2億5,110萬餘元，以其他經濟服務支出9,866萬餘元（39.29％）最高，交通支出9,690萬餘元（38.59％）次之，醫療保健支出3,617萬餘元（14.41％）再次之，各年保 表2 連江縣113年底執行逾2年且1仟萬以上仍續保留計畫 單位：新臺幣千元 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 計畫名稱 | 113年度保留情形 |  |
|  | 保留年度 | 金額 |
| 生活圈道路交通系統建設計畫－北竿鄉塘后道道路工程 | 109 | 1,926 |
|  | 112 | 25,551 |
|  | 113 | 49,872 |
| 生活圈道路交通系統建設計畫－北竿鄉大坵島聯外道路工程 | 111 | 39,778 |
|  | 113 | 43,879 |
| 南北竿跨海大橋綜合規劃 | 110 | 11,036 |
|  | 111 | 4,188 |
| 資料來源：整理自連江縣政府113年度單位決算。 |  |  |

留數則以其他經濟服務支出為大宗，其中亦有多項重大計畫執行數年仍未完成者，如北竿鄉大坵島聯外道路工程、塘后道道路工程、南北竿跨海大橋綜合規劃案等，保留金額達數千萬元等（表2），均待積極辦理。為免各項重大計畫年度執行進度未如預期，持續遞延影響新年度計畫推動，經函請縣政府注意督促各執行單位確實衡酌執行量能審慎提報計畫，並落實管控計畫執行進度有效執行，及針對計畫經費保留原因癥結，妥為檢討研謀善策，以提升離島地區基礎建設環境。據復：已分別檢討計畫落後原因並研擬改善對策，爾後將強化計畫必要性評估與預算分配機制，建立預算控管與績效追蹤制度，以提升執行效率及資源配置效能。

3.積極爭取補助款辦理各項施政，惟部分計畫賸餘註銷比率偏高，間有全數未執行經撤銷補助情事：依據113年度中央及地方政府預算籌編原則第2點規定，政府預算收支之基本原則如下：……(二)政府預算收支應先期作整體性之縝密檢討，妥善規劃整合各項相關業務，以發揮財務效能；……本零基預算精神檢討及建立資源分配之競爭評比機制，提升整體資源使用效益，落實中程計畫預算作業制度，以健全財政及革新預算編製作業。經查該府自107年起編列預算辦理「北竿鄉大坵島聯外道路工程」（自111年與「橋仔村至A1橋台道路及大坵島內步道工程」併案辦理），7年間共編列6億4,922萬餘元預算，並於112年及113年辦理追加預算1億6,091萬餘元，合計8億1,013萬餘元，惟因共同承攬廠商解約、天候及疫情影響，工程執行進度落後，其中108年及110年原編列預算2億5,000萬元，於年度間辦理預算追減；112年及113

表3　北竿鄉大坵島聯外道路工程預算編列及執行

單位：新臺幣千元

| 年度 | 原編 預算數 | 追加減 預算數 | 保留數 | 實現情形 |  | 預算 註銷數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 107年 | 111年 |  |
| 合計 | 827,149 | - 89,086 | 241,039 | 84,178 | 73,202 | 268,624 |
| 107 | 118,532 | － | 84,180 | － | － | － |
| 108 | 100,000 | - 100,000 | － | － | － | － |
| 109 | － | － | － | 8,759 | － | － |
| 110 | 150,000 | - 150,000 | － | 120 | － | － |
| 111 | 220,691 | － | 112,980 | 72,256 | － | 107,710 |
| 112 | － | 112,361 | － | 3,043 | 51,290 | 112,361 |
| 113 | 60,000 | 48,553 | 43,879 | － | 21,912 | 48,553 |
| 114 | 177,926 | － | － | － | － | － |

資料來源：整理自連江縣政府提供資料。

年追加之預算，連同111年預算執行賸餘數1億771萬餘元，合計2億6,862萬餘元，亦於當年度結束時全數註銷（表3）。綜上，該計畫自107年至113年7年間共編列8億1,013萬餘元預算，惟其中5億1,862萬餘元於預算年度內辦理預算追減或註銷，比率高達64.02％，核有計畫先期審編作業未盡嚴謹，及執行與預計進度未盡配合等情事。由於地方政府財源籌措不易，須仰賴中央政府補助經費挹注各項建設，經函請縣政府督促相關機關審慎評估各興建計畫需求及執行量能，妥善編列及控管預算執行進度，避免鉅額預算註銷或排擠其他重要政務支出，俾提升整體預算執行績效及資源配置與運用效益。據復：爾後將考量實際執行能力編列預算，並督促各機關落實管控，研謀資源妥適配置運用。

# 4.已訂定作業規範辦理補助業務，惟間有補助資訊未事前公開或公開未臻周全情事：依法務部108年11月14日法廉字第10800074540號函釋規定，機關團體除於網站公告補助法令規定外，尚須於開始受理補助前將相關資訊以電信網路或其他足以使公眾得知之方式充分公開，包括補助項目、申請期間、資格條件、審查方式、個別受補助者之補助金額上限、全案預算金額概估等項目，方符合公職人員利益衝突迴避法第14條規定「以公開公平方式辦理之補助」之要件。該府為提升補（捐）助業務效益，已訂有25種補助作業規定（含主計處主管作業規範2種），經據該府提供113年1月至11月止補助作業辦理情形，各該補助業務之補助對象因涉及民間團體及個人，未依上開法務部規定於受理補助前將相關資訊公開者計16種，已事前公開相關資訊者僅6種，復經本室查證結果，除連江縣政府辦理地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）申請須知1種外，其餘5種補助業務事前公開資訊均未臻完整，有待檢討依上開法務部函釋規定將全案預算金額等資訊悉數公開；另各鄉公所部分，已訂有5種補助作業規定，經本室查證結果，莒光鄉公所辦理相關補助業務，亦有未於受理補助前依上開規定將補助資訊公開情事。以上，經函請縣政府研謀改進並精進相關補助作業流程與機制，以強化相關補助業務資訊取得之公開公平性，另督促鄉公所妥處，俾利相關法規遵循及維護人民申請補助權益。據復：將持續優化補助作業流程，並積極檢討修正相關規範及辦理補助資訊公開，確保資訊公開周全，以符合法規要求及維護民眾權益。

# （二）施政目標達成項數已較上年度增加，惟考核項目訂定與執行進度管考，及績效指標與滿意度連結等，尚有須研謀改善或加強辦理事項，均待檢討妥處，以有效提升施政效能。

依據連江縣政府施政計畫管制考核要點規定，縣政府每季召開管考會議檢討執行情形及落後原因，並將施政績效成果報告公布於網站，以加強施政計畫執行及品質。經查113年度列管各項施政計畫執行及考核情形，核有下列情事：

1.關鍵績效指標達成情形已較上年度提升，惟間有達成度連續未及80％，且部分項目評核結果與民意滿意度調查有所差距：縣政府按各部門職掌及業務推展需求，訂定年度施政計畫，並為聚焦關鍵核心業務，研擬關鍵策略目標及規劃具體實施方案據以執行。經查113年度施政計畫關鍵策略目標計有408項，訂定關鍵績效指標（Key Performance Indicator，KPI）577項加強管考，據施政績效成果報告所列執行結果，關鍵績效指標已達成者546項（94.63％），達成比率自110年度86.72％逐步提升至113年度94.63％；未達成者31項（5.37％），惟達成度低於80％者仍有14項，其中「維持小三通航班不因虧損而停航」、「東引小規模多機能服務中心新建工程」等6項指標，連續2年度達成度均低於80％，主要係部分指標無人申請或申請件數未如預期等，尚待依執行實況滾動檢討指標及目標值之訂定；復據縣政府113年8月29日網站公告，2024遠見雜誌縣市長施政滿意度調查8大面向施政滿意度，連江縣在教育（82.7％）、環保（83.7％）、警政治安（86.2％）、消防與公共安全（82.4％）、經濟與就業（73.0％）等5大面向滿意度為全國第一，惟衛生醫療、觀光休閒、道路與交通等3大面向，與112年相較均略為下滑，其中以道路與交通施政滿意度55.8％，下滑21.0個百分點為最多，觀光休閒及衛生醫療則各下滑2.7個百分點及2.6個百分點；又查道路與交通面向相關措施多由工務處、交通旅遊局等單位列為關鍵績效指標，且113年相關指標達成比率分別為93.33％、80.56％，均已逾8成，與民意滿意度調查結果（下滑21.0個百分點）有所差距，核有未能充分反映民眾感受程度情事，經函請縣政府注意檢討改進強化執行量能，並研謀精進關鍵績效指標訂定，周全施政績效評核作業，以有效落實施政目標。據復：持續強化施政計畫滾動檢討機制，針對達成度偏低指標進行跨局處協調與原因剖析，納入後續調整時程與配套措施研擬重點，及全面檢視連續達成度偏低指標設定與執行方式適切性，並於擬定以後年度施政計畫時重新評估可行性及目標值合理性，朝向務實可達且能反映施政效益方向調整；持續導入更多元民意回饋，以使施政成果更貼近民眾實際需求。

| 表4 112及113年度重要施政評核結果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：項、％、百分點 |  |  |  |  |  |
| 年度 | 類別 | 合計 | 甲等 | 乙等 | 不納入考評 |
| 112 | 項數 | 52 | 28 | 20 | 4 |
|  | 占比 | 100.00 | 53.85 | 38.46 | 7.69 |
| 113 | 項數 | 40 | 14 | 23 | 3 |
|  | 占比 | 100.00 | 35.00 | 57.50 | 7.50 |
| 差異 | 百分點 | － | - 18.85 | 19.04 | - 0.19 |
| 資料來源：整理自連江縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |

2.持續列管重大施政計畫執行情形，惟評核成績較上年度下滑，且部分計畫有連續進度落後情事：依縣政府施政計畫管制考核要點第13點及第14點規定，考核標準依連江縣政府年度列管計畫年終考評評核指標及評分標準表辦理，考核成績等第：80分以上未滿90分為甲等；70分以上未滿80分為乙等，列管計畫若非自辦，委由其他單位代辦執行不納入考核。經查該府113年列管1,000萬元以上施政計畫計有40項，預算金額（含以前年度預算數）合計93億6,187萬餘元，評核結果，分別為甲等14項（35.00％）、乙等23項（57.50％）、不予考評3項（7.50％），較112年甲等比率（53.85％）減少18.85個百分點、乙等比率（38.46％）增加19.04個百分點，整體評核成績較112年下滑（表4），其中「馬祖酒廠南竿二廠新建統包工程案」等11項連續2年列為乙等，占施政計畫項數（40項）之27.50％，有待針對評核結果欠佳計畫確實研謀改善；復依上開要點第5點及第7點規定，列管施政計畫原則按季召開管考會報，執行上如有困難之虞者，各單位應協調相關單位解決，惟查113年累計執行進度落後者有「北竿鄉大坵遊客中心興建工程」等12項（表5），占施政計畫總項數（40項）30.00％，落後項數亦較112年（6項）增加6項，且預算金額40億6,201萬餘元，占計畫預算總額43.39％，已逾4成，其中「北竿鄉大坵遊客中心興建工程」、「110年度東莒猛澳碼頭區外廓防波堤工程（第二期）」、「馬祖酒廠南竿二廠新建統包工程案」等3項已連續2年執行進度落後，有待加強計畫執行。以上，縣政府雖持續列管各項施政計畫定期檢討執行情形，並督促所屬各機關加強辦理，惟113年評核成績仍較112年下滑，且有部分計畫連續落後未能有效改善，經函請縣政府注意妥為檢討加強督導考核作為，強化進度落後原因反饋機制，積極研謀具體改善對策加強辦理，以提升施政效能。據復：已持續辦理管制會議研討處理方針，及促請主辦單位加強辦理，又落後案件皆積極趕辦中，並將持續列管執行進度及改善措施，確保進度符合預期。

| 表5 連江縣113年度重要施政列管計畫進度落後明細 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| 項次 | 計畫名稱 | 辦理期間 | 計畫金額 | 預計進度 | 實際進度 |
| 合計 |  |  | 4,062,019 | － | － |
| 1 | 109年度福澳碼頭區營運設施改善計畫暨青帆碼頭區內堤延長及護岸改建工程 | 109.6－114.12 | 725,782 | 94.34 | 93.71 |
| 2 | 110年度東莒猛澳碼頭區外廓防波堤工程(第二期) | 110.1－114.12 | 658,692 | 91.27 | 89.70 |
| 3 | 中山國中遷校計畫－校舍新建工程 | 109.1－114.12 | 465,000 | 14.03 | 6.72 |
| 4 | 北竿鄉大坵遊客中心興建工程 | 112.1－114.10 | 120,000 | 51.54 | 36.41 |
| 5 | 南竿住宿式長照機構100床新建工程委託規劃設計及監造技術服務案 | 111.2－116.4 | 17,124 | 20.00 | 0.00 |
| 6 | 馬祖酒廠南竿二廠新建工程統包案 | 109.7－113.12 | 1,360,000 | 87.59 | 85.18 |
| 7 | 馬祖梅石演藝廳統包工程(梅石聚落地下停車場) | 109.7－114.6 | 78,000 | 100.00 | 98.00 |
| 8 | 馬祖腰山遊憩區軟體及整合行銷委託服務案 | 112.1－114.7 | 45,000 | 100.00 | 98.13 |
| 9 | 馬祖腰山遊憩區場館硬體設施整建工程 | 112.1－114.7 | 88,000 | 100.00 | 99.13 |
| 10 | 國中部綜合教學樓拆除重建暨公共地下停車場統包工程委託專案管理(含監造)技術服務案 | 112.10－116.12 | 404,000 | 6.00 | 5.00 |
| 11 | 連江縣北竿鄉排水系統改善工程(第一標) | 111.8－114.1 | 30,421 | 93.47 | 91.65 |
| 12 | 連江縣東引鄉行政大樓及地下停車場拆除重建工程(前瞻計畫) | 108.10－114.5 | 70,000 | 100.00 | 99.00 |
| 資料來源：整理自連江縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |

（三）一般性補助款整體考核成績持續上升，惟社會福利面向改善尚有不足，又部分計畫亦有執行未如預期情事，均待檢討改進，以確實發揮補助經費成效。

行政院為促進全國經濟平衡發展，透過一般性補助款挹注地方財源，包括縣（市）基本財政收支差短與定額設算之教育、社會福利及基本設施等補助經費，以達保障地方財源之目標，並為落實中央對直轄市與縣市政府計畫及預算考核要點之規定，依社會福利、教育設施、基本設施、財政績效與年度預算編製及執行等4大面向，對各地方政府進行考核，並得依考核結果增加或減少當年度或以後年度一般性補助款。縣政府113年度編列一般性補助款12億8,489萬元，較112年度14億1,385萬餘元，減少1億2,896萬餘元。經查一般性補助款執行及考核情形，核有下列情事：

1.一般性補助款整體考核成績已有所提高，惟社會福利面向仍有得分或多項考核類別成績長年落後等情事：連江縣113年度一般性補助款經行政院考核結果，各面向考核總分為324分，較112年度提高6分，並獲額外提撥2,631萬餘元，惟社會福利面向考核成績64分，較112年度降低6分，且仍未達80分，致遭扣減補助款454萬餘元（表6），且整體成績仍為各市縣之末。按本室前抽查112年度財務收支及決算，曾就社會福利面向考核成績仍未及80分，致遭扣減一般性補助款284萬餘元，且該面向考評分數已逾10年均未達80分，得分亦長年居各市縣之末，連年遭扣減補助款金額逾5,132萬餘元，部分指標考核結果均未得分等，促請賡續向中央爭取調整分數結構，並積極辦理老人福利機構護理人員進用，暨檢討提升人員作業正確性及嚴謹度，以提升社會福利面向考核成績，經賡續追蹤查核後續辦理情形，113年度社會福利面向考核中包含年度預算編製與執行（20％）及實地考核（80％）兩大部分，實地考核計分「公益彩券盈餘分配運用及管理」、「社會救助業務」、「兒童及少年福利服務」、「婦女福利及家庭支持服務」、「老人福利服務」、「身心障礙福利服務」、「社區發展工作」、「志願服務制度」、「社會工作專業制度」及「保護服務業務」等10類，各類考核結果，連江縣除「公益彩券盈餘分配運用及管理」1項獲優等外，餘「社會救助業務」、「社區發展工作」及「志願服務制度」3項獲乙等，「婦女福利及家庭支持服務」、「老人福利服務」及「保護服務業務」3項獲丙等，「兒童及少年福利服務」、「身心障礙福利服務」及「社會工作專業制度」3項獲丁等，均為等第最末市縣，且社會福利面向整體考核成績亦為唯一丙等之市縣。另查中央對各直轄市及縣市政府年度考核時程，均於前一年度即已擬訂計畫及主要考核指標，雖陸續檢討滾動修正，惟最遲亦於考核年度第1季確定各項指標及配分（如113年度考核指標及實施計畫係於111年9月發布，最後更新係112年9月，各類別考核指標自111年12月起陸續發布，最後發布外加總分之共通性指標為113年1月），且歷年考核重點相同程度頗高，縣政府相關主政單位卻未及早就考核重點按可控制（如資料上傳或提供時效及完整性）或不可控制（如地區無所指案例或結構性因素），事前妥為研擬需配合辦理措施或採取因應機制，並就結構性因素積極向中央主管機關反映，致部分指標仍未能達標，且類同情形長期均未能改善，經函請深入探究未能獲取較優成績癥結原因，並積極研謀改善或尋求合理公平機制，俾利爭取足額補助款。據復：已於113年12月針對社福考核指標及成績召開檢討會議，並於114年3月間赴衛生福利部研商，將執行困難及建議事項提報協助；又114年每2個月將定期召開會議控管社福考核指標執行進度，並聘請專家學者及向其他縣

表6　中央對連江縣一般性補助款考核結果

單位：分、新臺幣千元

| 年度 | 社會福利 |  | 教育 |  | 基本設施 |  | 財政績效與年度預算編製及執行 |  | 扣減補助款總額 | 增撥補助款總額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 評分 | 排名 | 評分 | 排名 | 評分 | 排名 | 評分 | 排名 |  |  |
| 107 | 62 | 22 | 84 | 18 | 86 | 16 | 83 | 13 | 5,038 | － |
| 108 | 63 | 22 | 82 | 22 | 85 | 11 | 86 | 6 | 4,782 | － |
| 109 | 54 | 22 | 82 | 22 | 77 | 22 | 81 | 18 | 28,212 | － |
| 110 | 62 | 22 | 81 | 22 | 77 | 22 | 88 | 5 | 5,965 | － |
| 111 | 50 | 22 | 88 | 3 | 81 | 22 | 85 | 11 | 8,534 | － |
| 112 | 70 | 22 | 83 | 19 | 80 | 22 | 85 | 9 | 2,841 | 61,403 |
| 113 | 64 | 22 | 82 | 20 | 90 | 13 | 88 | 2 | 4,544 | 26,316 |

註：1.各年度因社會福利面向得分未達標準遭扣補助款分別為107年度5,038千元、108年度4,782千元、109年度8,212千元、110年度5,965千元、111年度8,534千元、112年度2,841千元、113年度4,544千元。

2.資料來源：整理自107至113年度中央對各直轄市及縣市一般性補助款考核結果。

市學習，以提升社會福利服務與成績。

2.一般性補助款執行率未達8成者已較以往年度減少，惟仍有部分計畫未如預期及連續數年均未改善等情事：縣政府113年度一般性補助款列管計畫部分計辦理128項，其中預算執行率未達80％者計有「補助衛生所相關支出」、「農民職災保險補貼」等15項，占總件數之11.72％，主要係因申請補助案件未如預期，或相關人員招聘未足，或計畫招標不順等影響所致，落後情形已較以往年度改善，惟其中屬社會福利方面之「低、中低收入戶醫療費用補助」、「弱勢兒童及少年醫療補助」、「身心障礙者個案管理服務」、「社區發展」，及教育方面之「國民中小學老舊校舍整建」、「偏鄉學校中央廚房相關維運費」等，111至113年度間或有2年至3年執行率未達80％，甚有「社區發展」及「國民中小學老舊校舍整建」2項連續5年均未達80％情事，部分計畫預算編列及執行容有改善空間，經函請縣政府注意確實檢討，並就落後案件積極研提具體改進措施加強辦理，以提升整體施政成效。據復：因工程受天候因素影響，或人員招聘不易及業務量能不足致進度落後，皆於管制會議促請研擬處理方針，並將檢討預算編列及分配額度，及加強計畫執行督導考核，以管控執行進度。

（四）縣營事業肩負地區發展重要任務，惟整體營運結果未及上年度，又個別事業計畫執行及產銷管理亦有未盡周妥事項，有待督促研謀妥處，以強化各事業經營體質，並提升營運效能。

縣政府所屬6個縣營事業，113年度營運結果，綜計營業總收入15億9,855萬餘元，較預算數16億790萬餘元，減少934萬餘元，約0.58％；營業總支出16億4,892萬餘元，較預算數15億9,202萬餘元，增加5,690萬餘元，約3.57％；本期淨損5,037萬餘元，與預算本期淨利1,587萬餘元，相距6,624萬餘元。經查其整體營運結果及部分個別事業計畫執行及產銷管理，核有下列事項：

1.各縣營事業營運成果，經排除政府補助收入等款項，除馬祖酒廠外之事業均存有本業連年產生鉅額虧損情事：各縣營事業113年度總收入較112年度減少2,837萬餘元，總支出較112年度增加1,358萬餘元，淨損計增加4,195萬餘元，整體年度營運結果未及上年度，其中盈餘較上年度增加者，為連江縣自來水廠（下稱自來水廠）；盈餘較上年度減少者，計有馬祖酒廠實業股份有限公司（下稱馬祖酒廠）、連江縣馬祖油品供應有限公司（下稱油品供應公司）及連江縣公共汽車管理處（下稱公車處）等3個；虧損較上年度減少者，為連江縣馬祖日報社；至連江縣馬祖連江航業有限公司（下稱連江航業）虧損則較上年度增加（4,083萬餘元）。又各縣營事業近年營運成果，經排除中央政府暨縣政府補助收入，及各縣營事業捐贈縣政府等款項，除馬祖酒廠外之5個縣營事業本業均存有連年產生鉅額虧損情事（表7），前經本室函請積極研謀改善措施，經賡續追蹤查核，113年度仍僅有馬祖酒廠產生盈餘，惟盈餘數額較上年度減少，餘5個縣營事業仍呈現虧損，且其中油品供應公司、連江航業、自來水廠及公車處等4個縣營事業，調整後虧損數均較上年度增加，相關情形仍未能改善，經函請縣政府注意積極研謀具體改善措施，以強化縣營事業經營體質，提升營運效能。據復：已請各縣營事業確實檢討，並研擬各項提高收入

表7　各縣營事業109至113年度盈虧情形

單位：新臺幣千元

| 基金別 | 年度 項目 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 馬祖酒廠 | 本期淨利（損） | 7,950 | 562 | 424 | 1,215 | 1,146 |
|  | 盈虧調整數 | 119,013 | 159,079 | 160,453 | 186,000 | 168,900 |
|  | 調整後盈虧 | 126,963 | 159,641 | 160,877 | 187,215 | 170,046 |
| 油品供應公司 | 本期淨利（損） | 111 | 117 | 56 | 111 | 110 |
|  | 盈虧調整數 | - 22,286 | - 16,687 | - 17,741 | - 19,480 | - 20,007 |
|  | 調整後盈虧 | - 22,174 | - 16,569 | - 17,684 | - 19,368 | - 19,897 |
| 連江航業 | 本期淨利（損） | - 11 | - 20 | - 40,395 | - 12,701 | - 53,535 |
|  | 盈虧調整數 | - 286,083 | - 270,753 | - 318,954 | - 355,775 | - 367,570 |
|  | 調整後盈虧 | - 286,095 | - 270,773 | - 359,349 | - 368,477 | - 421,106 |
| 馬祖日報社 | 本期淨利（損） | - 1,501 | - 1,335 | - 2,667 | - 1,891 | - 1,403 |
|  | 盈虧調整數 | - 25,000 | - 25,000 | - 25,000 | - 25,000 | - 25,000 |
|  | 調整後盈虧 | - 26,501 | - 26,335 | - 27,667 | - 26,891 | - 26,403 |
| 自來水廠 | 本期淨利（損） | 1,443 | 1,988 | 1,717 | 1,775 | 2,400 |
|  | 盈虧調整數 | - 124,083 | - 127,283 | - 210,340 | - 197,883 | - 204,116 |
|  | 調整後盈虧 | - 122,640 | - 125,294 | - 208,622 | - 196,108 | - 201,715 |
| 公車處 | 本期淨利（損） | - 1,541 | 2,153 | 2,692 | 3,073 | 910 |
|  | 盈虧調整數 | - 49,103 | - 44,871 | - 42,197 | - 44,231 | - 42,216 |
|  | 調整後盈虧 | - 50,645 | - 42,718 | - 39,505 | - 41,158 | - 41,305 |

註：1.盈虧調整數包括來自中央政府暨縣政府補助收入（減項），及基金捐獻縣政府款項（加項）。

2.資料來源：整理自109至113年度連江縣審核報告。

及撙節支出措施，以積極改善營運虧損情形，提升未來經營效益。

| 2.馬祖酒廠各年均編列捐贈縣庫預算，惟營運現金不足支付捐贈數額，又庫存酒品占比高且部分品項近期尚無銷售紀錄：馬祖酒廠為縣屬公營事業，每年均編列捐助縣政府支出預算，挹注地方財源收入。經查馬祖酒廠111至113年度損益表「管理費用」科目列支捐助費用分別為1億6,045萬餘元、1億8,600萬餘元、1億8,131萬餘元，合計5億2,776萬餘元，惟截至114年2月底止，尚有2億6,890萬元未撥付予縣政府，據馬祖酒廠說明該公司雖每年均有盈餘，惟扣除營運現金後，尚無其他足夠現金支付所致，影響縣庫財務調度，馬祖酒廠財務規劃及管理均待強化；復據該公司113年底資產負債表「流動資產」項下計有9億3,323萬餘元，其中「現金」科目僅2億3,725萬餘元（占流動資產總額之25.42％），「存貨」科目則高達6億8,863萬餘元（73.79％），已逾流動資產7成，其庫存品積存情形過高，影響公司資金運用靈活性；又查馬祖酒廠113年各類成品、物料、商品進銷存報表中，逾1年未有進出紀錄者，計 表8 馬祖酒廠113年庫存品逾1年未有進出紀錄情形 單位：項、新臺幣元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 品名 | 項數 | 金額 | 占比 |
| 合 計 |  | 65 | 40,060,057 | 100.00 |
| 1 | 金馬和平紀念酒0.5L | 1 | 18,692,520 | 46.66 |
| 2 | 59度團圓富貴1.5L | 1 | 5,229,089 | 13.05 |
| 3 | 58度馬祖高粱酒0.6L | 1 | 2,389,065 | 5.96 |
| 4 | 情義馬祖高粱酒瓷瓶1L | 1 | 2,310,527 | 5.77 |
| 5 | 馬祖高粱酒瓶0.5L | 1 | 974,962 | 2.43 |
| 6 | 其他 | 60 | 10,463,894 | 26.12 |
| 資料來源:整理自馬祖酒廠提供資料。 |  |  |  |  |

有情義馬祖高粱酒瓷瓶（1L）、58度馬祖高粱酒（0.6L）等65項，庫存金額4,006萬餘元（表8），其中以金馬和平紀念酒（0.5L）庫存金額達1,869萬餘元最鉅，自111年5月出售2盒後，迄至113年底，已逾2年餘均未有銷售紀錄，有待檢討加強銷售對策，以降低酒品庫存壓力。以上，馬祖酒廠各年雖有盈餘，惟營運現金尚不足支付捐贈縣庫數額，致有2億餘元未繳入縣庫，影響縣政府自籌財源運用及財務調度，又庫存酒品占流動資產比率高，部分品項近期亦無銷售紀錄，經函請縣政府督促強化財務規劃及管理，積極研謀加強庫存品銷售對策，以增進公司營運管理效能，並達充裕縣政財源之目標。據復：截至114年5月底止，馬祖酒廠已繳入縣庫1億元；另將透過公務單位申請採購、家戶贈酒等方式降低庫存數量，並持續每月定期進行檢討會議，以增進營運效能。

3.油品供應公司於各島建置加油站經營業務，雖經先行核發經營許可執照並限期補正，惟部分已逾期限仍未完成：油品供應公司為地區各類油品唯一供應者，於連江縣四鄉五島建置9座加油站，依石油管理法第17條第2項規定，經營加油站、加氣站或漁船加油站業務者，應向直轄市、縣（市）主管機關申請核准設站；設站完成並經直轄市、縣（市）主管機關審查合格，報請中央主管機關核發加油站、加氣站或漁船加油站經營許可執照後，始得營業；另依加油站設置管理規則第36條之1規定，連江縣地區既存加油站，最遲應於112年10月14日前取得經營許可執照。惟油品供應公司迄規定最後期限止，仍有福澳等5座加油站，未能取得經營許可及執照，前經本室函請縣政府督促儘速辦理，以合法經營，嗣經該府依行政程序法第93條規定，先行核發加油站經營許可執照，並以附款規定補正文件及期限（各站期限不一，最遲期限為113年12月底前），如未於期限內提送文件，加油站經營許可執照將失其效力，嗣經追蹤其辦理情形，發現前尚未完成補正程序之加油站，僅中柱漁港站於期限內完成補正，餘福澳、北竿、福澳漁港站及西莒站等4站仍未於規定期限內完成補正程序，經再報由縣政府同意展延至114年6月30日，惟迄至114年3月26日止均未完成補正取證，經函請縣政府積極檢討改進儘速辦理，以符法制規範。據復：福澳及福澳漁港加油站已於114年4月29日取得；北竿及西莒加油站預計於6月30日前可完成補正取證。

（五）完善城市基礎建設推動各項重大計畫，惟間有執行率偏低或管控未臻周妥，及缺失重複發生或未依規定設置專業技術士等情事，均待研謀改善，以提升整體建設效益。

縣政府為提升地區基礎建設，各年均投入鉅額經費辦理重大公共工程興建或設施改善計畫，以改善民眾居住環境，並促進產業發展。縣政府暨所屬各機關113年度辦理重大公共建設計畫總經費達5,000萬元以上者，分別由該府、交通旅遊局及環境資源局等3個主管機關辦理，計有22項計畫，年度可支用預算數29億1,337萬餘元，執行數19億4,281萬餘元，執行率66.69％。經查各機關113年度推動各項計畫情形，核有下列事項：

1.相關機關辦理重大公共建設計畫，惟有多數計畫執行率未達80％，甚有部分悉數未執行或執行率偏低等情事：縣政府113年度列管前開5,000萬元以上重大公共建設計畫中，預算執行率未達80％者，計有10項，占總項數逾4成（45.45％），其中執行率未達40％者，有「國中部綜合教學樓拆除重建暨公共地下停車場統包工程委託專案管理（含監造）技術服務案」、「中山國民中學遷校計畫－校舍新建工程」、「生活圈道路交通系統建設計畫」、「南竿鄉仁愛段147地號示範住宅、社會住宅統包工程」、「馬祖酒廠南竿二廠新建工程統包案」等5項，占總項數22.73％，其中甚有「國中部綜合教學樓拆除重建暨公共地下停車場統包工程委託專案管理（含監造）技術服務案」執行率約1成情事，又上開尚待執行計畫或工程經轉入114年度繼續辦理，連同新增計畫並達5,000萬元以上者，計有 17項，截至114年2月底止，年度可支用預算數24億5,470萬餘元，累計分配數10億5,208萬餘元，累計執行數6億7,669萬餘元，整體執行率為64.32％，惟仍有「連江縣政府委託管理托育中心暨托育家園」、「馬祖城鄉特色產業園區」等8案執行率未達80％情事。以上，經函請縣政府逐項檢討計畫落後原因，督促各機關妥擬改善對策加強辦理，並注意列管追蹤長期落後計畫改善情形，以提升各項計畫執行成效。據復：執行進度落後主要係多次招標均流標、變更設計、氣候因素、未依時程提送文件、驗收缺失改善、未及於年底估驗付款等，將加強辦理審查與估驗付款等作業，並督促廠商積極趲趕工進。

2.各機關辦理重大公共建設自規劃設計、招標決標、履約管理及結算驗收暨使用管理等階段，間有共同性缺失態樣：縣政府所屬機關學校辦理重大公共建設計畫經費達5,000萬元以上者，經依規劃設計、招標決標、履約管理及結算驗收暨使用管理等辦理階段，彙整本室查核發現共同性缺失態樣，包括：（1）規劃設計及招標決標階段：未能確實審酌採購預算額度及需求，妥善辦理規劃設計及預算書圖審查，影響計畫推動；（2）履約管理階段：未依契約督促得標廠商積極施工、施工期間未釐清廠商有無確依營造業法規定設置專業技術士；（3）結算驗收暨使用管理階段：未能妥適處理綠建築申辦事宜，影響結案辦理時程等。上開共同性缺失，113年度以未能確實審酌採購預算額度及需求，妥善辦理規劃設計及預算書圖審查規劃設計件數最多，又部分缺失重複發生且涉及不同主辦機關，經函請縣政府督促各主辦機關注意檢討改進。據復：將加強規劃階段督導作業，多方訪查確保所提預算符合市場行情，並妥善規劃設計、依完整工程生命週期合理計算工期，督促各工程主辦單位定期赴工地查核，及加強申請文件進度管理等，以避免類案缺失發生。

3.為提升特定施工項目品質依規定應設置專業技術士，惟部分工程未確依營造業法規定設置情事：依營造業法第33條規定略以，營造業承攬之工程，其專業工程特定施工項目，應置一定種類、比率或人數之技術士。前項專業工程特定施工項目及應置技術士種類、比率或人數，由中央主管機關會同中央勞工主管機關定之。內政部業依前述規定訂定「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表」，依該人數標準表列載，專業工程特定施工項目之施工日誌應記載各項專業工程特定施工項目內容、僱用技術士姓名、技術士證書字號及該技術士之簽名或蓋章。又行政院公共工程委員會110年8月18日函示，請各機關於公共工程標案管理系統（現為公共工程雲端服務網）填報依營造業法技術士設置情形資料。經查馬祖酒廠實業股份有限公司辦理「馬祖酒廠南竿二廠新建工程統包案」，工程契約金額12億1,100萬元，該工程計有鋼構、預拌混凝土、基礎、施工塔架吊裝及模板、庭園景觀、防水等5項特定施工項目，按上開規定施工期間營造廠商應派駐專業工程特定施工項目技術士，並於施工日誌記載各項專業工程特定施工項目內容、僱用技術士姓名等資料、技術士證書字號及該技術士之簽名或蓋章，並由工程主辦機關於公共工程雲端服務網填報上開資訊及營造業技術士設置之相關資料。惟該工程於109年10月26日開工，迄至114年2月底止，營造廠商每日施工日誌均未依營造業法規定記載各項專業工程特定施工項目內容，且工程主辦機關亦未於公共工程雲端服務網填報技術士相關資料，該工程施工期間專業技術士有無確依營造業法規定執行工作，經函請縣政府查明釐清並妥處。據復：經清查各相關工項金額，其中3項專業項目未達標準，免設置相關專業技術士，至防水及混凝土等2項工程則應設1至2位技術士，已請廠商補報並登錄於標案管理系統。

（六）強化監督設有採購稽核及工程施工查核小組，惟間有中央主管機關考核發現缺失未能有效改善，又稽核案件選案及查核深度亦有未盡周妥情事，均待檢討精進，以提升採購案件辦理效能。

縣政府為強化採購監督效能，依政府採購法第70條規定成立工程施工查核小組，定期辦理查核工程施工情形，復依政府採購法第108條規定成立採購稽核小組，定期辦理所屬採購稽核作業。經查採購稽核及工程施工查核小組執行情形，核有下列情事：

1.工程會每年均依採購稽核小組績效考核作業要點規定辦理考核，惟連江縣績效考核成績長年欠佳，相同缺失經連續提出數年仍未改善等情事：縣政府成立採購稽核小組，行政院公共工程委員會（下稱工程會）每年均依「採購稽核小組績效考核作業要點」規定辦理績效考核，按考核項目配分及評分標準表列有「量化」（15分）、「行政作業與橫向聯繫」（25分）、「質化」（65分）及「服務」（5分）等4項。經查縣政府採購稽核小組近10年（103至112年）經工程會考核結果，計有8年丙等（60分以上未滿70分）、2年丁等（104年及105年未滿60分），績效考核成績持續多年未能改善提升，經就109至112年各考核項目得分情形分析，「行政作業與橫向聯繫」及「質化」等兩項分數占比僅43.44％至56.25％間，各年得分均偏低，又「行政作業與橫向聯繫」項下列有5小項評分指標，其中「稽核報表及考核抽選案件如期彙送比例」各年均有遲送或未依規定期限傳輸情形，「建構稽核人員專業人力」連續3年（110至112年）未依採購稽核小組組織準則第5條規定設置政風人員之稽核委員，及「稽核報告傳輸情形」絕大多數或多數未依限上傳，111年及112年亦僅傳送4.50％及47.22％；至「質化」項下則列有4小項評分指標，工程會對於各小項均持續提出：稽核意見粗（簡）略且未針對個別案件稽核監督其採購作業，受考案件之關鍵作業、易滋弊端或易生缺失有關之採購文件未完整影送且未清楚標示，未見指派稽核委員及稽核報告簽核之佐證文件，未見稽核報告函送機關及機關函覆改正之佐證文件，對防杜類案措施無積極作為等意見；復查工程會各年辦理考核後，均將考核評分表及綜合意見等資料函送各地方政府，如有成績不佳情形者，均請其重視考核結果並研提改善計畫，惟工務處未確實檢討簽辦，係採以稿代簽方式，且未將前開資料陳送小組召集人核閱，由單位主管決行後將改善計畫函送工程會，致前述相同缺失一再發生並持續存在，核有檢討改善作業未能落實，及未確依中央主管機關考核缺失研提具體改善措施等情事，經函請縣政府注意檢討改進，以提升稽核小組運作效能。據復：自113年已邀請外聘委員每月辦理稽核案件視訊會議，協助撰寫稽核監督報告，考評等第已有提升，嗣後考核結果及改善計畫將陳送召集人核閱，以避免重複缺失再度發生。

2.各年均辦理所屬機關採購稽核作業，惟案件擇選及個案稽核深度均有未盡周妥情事：縣政府採購稽核小組近5年（109至113年）稽核件數目標值為113件、100件、105件、107件及106件，實際辦理114件、104件、111件、108件及106件，前開稽核件數或金額屬工程會績效考核「量化」項目，其評分指標包含目標值合理性、衡平性、挑戰性及達成率。經查縣政府採購稽核小組近年辦理稽核案件，核有部分年度（如110年、112年）經工程會提出件數或金額較上年度為低情形，又據該小組辦理稽核採購案件分析，核有部分機關（單位）連續數年或均未列入稽核情形，如警察局及工務處，又雖列為稽核對象如環境資源局、南竿鄉公所及文化處等，惟未發現各主辦機關未即時察覺投標廠商刻意造成不合格標等異常情事，經本室移送權責單位查辦後，已由司法機關判決確定有違反政府採購法情事或刻正審理中；復查本室各年均就該府暨所屬機關與各鄉公所辦理採購案件研提共同性或個案缺失審核意見，如工務處106至108年間辦理「大坵島聯外道路工程」與「北竿鄉塘后道道路工程」招標作業連續流標4次及5次後始決標、「南竿鄉仁愛段147地號示範住宅、社會住宅統包工程」未依規定提報巨額採購使用情形及效益分析，連江縣警察局112年辦理「警察廳舍整建工程」未完成部分設計書圖文件即辦理工程採購案招標，衛生福利局（113年1月1日改制為衛生局）111年及112年辦理「連江縣東引衛生所彩色超音波掃描儀及心臟探頭乙組」及「擴建東莒衛生所之空調採購含安裝」等案投標須知及採購規格書等規範不一致等情事，惟縣政府並未蒐整相關採購缺失情形，以研判各機關採購風險或作為後續稽核選案參據，有待加強辦理，又工務處為採購稽核小組幕僚單位，惟選案均未見其辦理之案件，且該處亦有前述採購缺失，稽核案件擇選及個案稽核深度均有未盡周妥情事，經函請縣政府注意檢討改進。據復：針對稽核案件擇選及個案稽核作業將全面檢討改進，並於辦理114 年 4 月稽核時將工務處標案納列，以提升採購案件執行成效。

3.工程施工查核小組定期辦理查核，惟績效考核自評分數填列滿分實際經考列乙等，自評作業未盡覈實：縣政府依工程會工程施工查核小組組織準則第5條及第6條規定，簽准小組召集人為縣長（109至112年召集人為副縣長，113年為縣長）、副召集人為秘書長，與指定幕僚作業由工務處辦理，按該府派（兼）任之小組成員計有查核委員24人（外聘12人、內聘12人），分別為土木、建築、水利、水保、結構、機水電、品管、營管、環工、景觀等領域專家學者。經查工程會每年均依「工程施工查核小組績效考核作業要點」規定辦理績效考核，按現行考核方式，係依據地方政府工程施工查核小組填報之「實地查證評分自評表」，及由該會辦理實地查證後進行綜合評分，並將考核結果審定等第（審定等第依序為優等、甲等、乙等）及查證意見函送各地方政府，據該府工程施工查核小組提供113年（109至112年據工務處稱尚待調案未能及時提供）填報之自評表（評分項目計有7大項，總評分滿分為65分），各項均填列滿分，惟據工程會近4年（109至112年，113年查證結果尚未公布）整體考核結果各年度均為乙等，核有自評分數過於樂觀，及未依實際情形覈實給分情形；又該府工程施工查核小組112年及113年查核件數各43件及41件，合計84件，經就參與現場查核人員分析，其中處長及副處長等人員參與查核者，計3件及11件，僅占總查核件數之6.98％及26.83％，又尚有部分高階主管均未參與現場查核情事，復據工程會113年4月查證紀錄所列亦有「高階人員未參與現場查核」意見。以上，經函請縣政府注意檢討覈實辦理工程施工查核自評作業，及妥適保存工程會各年考評結果，據以辦理檢討改進相關缺失，並注意加強內聘兼任委員實際參與查核情形，及檢討現行查核小組組織妥適性，以提升施工查核成效。據復：將持續依規定辦理查核作業及覈實自評，並注意妥適保存工程會各年考評結果，以改進相關缺失；另將檢討現行查核小組組織及加強內聘兼任委員實際參與查核，以提升採購案件辦理效能。

（七）補助辦理各期前瞻基礎建設計畫，惟部分個案逾核定期程數年仍未完成，又建置完成設施間有損壞未修復或未妥適運用等情事，均待檢討改善，以提升基礎建設執行效能。

中央政府各主管機關核定前瞻基礎建設計畫第1期至第4期（106至113年）特別預算補助縣政府計307項個案計畫，總經費55億3,577萬餘元，累計實現數51億1,148萬餘元，實現率92.34％，分屬城鄉建設、數位建設、水環境建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設、人才培育促進就業建設、綠能建設等7項建設類別。經查各期前瞻基礎建設計畫辦理情形，核有下列事項：

1.部分個案計畫核有逾核定期程數年仍未完成或實現率未達80％情事：按第1期至第3期受補助之個案計畫總經費45億3,642萬餘元，累計實現數43億7,105萬餘元，實現率96.35％，其中城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、人才培育促進就業建設等3項建設類別，計6項個案計畫實現率未達80％，主要係工程發包前置作業及施工管理未周全，影響經費執行，甚有東引鄉小規模多機能服務中心計畫尚無實現數情形，各項計畫執行均已逾原核定補助計畫期程3年仍未完成；又第4期受補助計畫總經費9億9,934萬餘元，實現數7億4,043萬餘元，實現率74.09％，其中城鄉建設、水環境建設等2項建設類別，計16項個案計畫實現率未達80％，其原因與前述第1期至第3期相同，亦有連江縣文獻中心建築整備活化及周邊改善計畫等6項個案計畫，未執行或尚無實現數情形。以上，經函請縣政府覈實檢討個案計畫進度落後原因，確實輔導協助解決執行困境，並提出有效改善措施，督促積極辦理，以提升前瞻基礎建設計畫執行效益。據復：已逐案檢討個案計畫執行進度落後原委，並妥擬改善對策，及督促所屬各機關確實管控執行進度及年度經費支用情形。

2.為營造綠色空間辦理城鎮之心工程，惟部分設施損壞或漏水遲未修復，又電梯電源關閉多時及部分空間尚未妥適規劃運用：縣政府為營造南竿地區綠色空間，於106年間提出「城鎮之心」計畫，規劃以福澳港為中心向外幅射改善周邊環境，預計辦理福澳港新建候船中心大樓，及特色市集廣場、漁會大樓站前候船廣場、站後廣場等周邊景觀改善，計畫總經費3億3,227萬餘元，經內政部國土管理署核定納入前瞻基礎建設特別預算第1期「城鄉建設」之「城鎮之心工程」項下補助，核定補助金額2億9,904萬餘元，縣政府自籌3,323萬餘元，該工程分為建築工程、景觀及植栽工程等2個標案。經查建築工程之福澳港候船中心大樓係新建2層建築物，占地2,044.86平方公尺，該大樓於110年9月20日竣工，同年12月9日工程驗收合格，建築物保固期自驗收合格起5年（110年12月9日至115年12月8日止）、非結構部分保固期1年（110年12月9日至111年12月8日止），該工程驗收後於111年2月移交連江縣港務處經管，該大樓使用現況經本室113年10月間會同產業發展處及港務處承辦單位抽查，發現1樓候船室監視電視損壞2台、天花板4處滲水、控制室監視器損壞2台、1樓戶外露天停車場地坪多處裂縫，港務處雖於111年11月9日、112年8月12日、113年3月6日曾3度函請產業發展處要求施工廠商改善，惟未能確實改善完成，致漏水範圍持續擴大，且現場存有滴水情事；復查該建築工程尚在保固期（115年12月8日止），依據該工程契約第16條第3項規定，保固期內發現之瑕疵，應由廠商於機關指定之合理期限內負責免費無條件改正。逾期不為改正者，機關得逕為處理，所需費用由廠商負擔，或動用保固保證金逕為處理，不足時向廠商追償，有關建築工程損壞部分，請儘速依契約保固規定辦理修繕，其餘損壞項目亦應妥為處理；另港務處將該大樓電梯電源關閉多時，且大樓2樓空間（約計283.72平方公尺）自工程驗收合格接管後，未規劃使用已逾2年10個月。以上，經函請縣政府妥為規劃使用，以使各項設施發揮應有功能。據復：待檢修項目已請廠商修復完成；另大樓電梯電源係暫時關閉，目前已開啟正常使用，又大樓2樓將辦理隔間整修，俟完成後再行辦理後續招租事宜，並優先提供藝文或展覽活動使用。

（八）全國首創辦理十年期跳島藝術活動，惟分期實施計畫及各期財源籌措、跨局處資源整合與策展作品分布等尚有須精進事項，均待檢討妥處，俾促進馬祖藝術觀光長期發展。

# 連江縣政府盤點四鄉五島各項藝術觀光資源，於109年提出辦理「馬祖國際藝術島」計畫，規劃結合在地文化、觀光產業及觀光活動，以打造國際觀光旅遊勝地為願景，亦為全國第一個辦理跳島藝術觀光活動地區，迄至113年底已辦理兩屆活動，並列支經費各2,664萬餘元及3,945萬餘元，多係由相關中央部會補助款支應，第一屆以「島嶼釀」為主題，原預計於110年辦理，嗣受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響延至111年，展期58天（111年2月12日至4月10日），第二屆以「生紅過夏」為主題，展期51天（112年9月23日至11月12日），總觀展人次分別逾3萬人及4萬人次。經查其執行情形，核有下列情事：

1.業擬訂長期觀光發展政策，惟分期實施計畫及預算財源尚待有效規劃，又部分局處有參與度偏低情形，亦待加強盤點及妥為整合跨局處資源：「馬祖國際藝術島」計畫係該府近年重要長期觀光發展政策，據文化處提供兩屆活動經費來源，除少數自籌外，主要係由交通部觀光局（112年9月15日改制為交通部觀光署，下稱觀光署）及文化部核定補助1,000萬元及1,500萬元、2,700萬元及880萬元，活動實際經費2,664萬餘元與3,945萬餘元，其中該府自籌經費166萬餘元（占6.26％）及529萬餘元（占13.41％）約僅占一成；復據馬祖國際藝術島推動委員會（由縣政府相關單位組成）109年8月31日會議紀錄列載，該計畫為10年計畫，每2年辦理1次，第一屆包含南北竿及莒光，第二屆再延伸至東引，以全縣資源推展跳島藝術觀光活動，惟雖已規劃10年長期計畫，直至第一屆活動辦理完竣後，該府始於111年9月向觀光署提出「馬祖國際藝術島計畫－觀光亮點構建計畫」，指出總計畫時程為10年、分年（各屆）目標、以觀光署補助縣政府（自籌款10％：300萬元）方式辦理，並據以作為計畫策略藍本，然該計畫既屬重要長期施政計畫，應參據行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點規定（各縣市政府得參照該要點另定作業規定），於事前進行整體資源盤點，瞭解內外環境變遷趨勢，設定具體目標，評估財源籌措方式，訂定實施策略、方法、分期（年）實施計畫及經費需求等，妥為擬訂中長程個案計畫，又該府自籌款僅一成，如補助金額未符預期，恐影響嗣後各年推動規劃，後續各屆活動經費亦待預擬財務規劃方案及妥籌財源；再查據第一屆委託專業服務案成果報告已提出應提前規劃布局以利在地旅行、旅宿、餐飲等業者與團隊有充足籌備期之建議事項，惟各建議事項並未納列於第二屆辦理應注意事項，致第二屆相關專業服務案成果報告檢討結果，仍有規劃籌備及行銷時間過短，影響執行成效等事項，且113年1月11日第三屆馬祖國際藝術島行政籌備會議紀錄亦列載以往各局處參與度低，應思考如何全面參與等，均顯示該府雖已辦理兩屆活動，惟針對全縣整體可用資源盤點、整體實施策略與方法、長期財務評估及資源配置等仍未有效規劃，亦未因應各屆活動辦理情形妥為滾動調整後續執行策略，均待檢討辦理。鑑於該計畫係規劃以全縣資源推展跳島藝術觀光活動，為加強盤點各局處可用資源並整合規劃運用，經函請縣政府加強審視前二屆活動實際執行概況，滾動調整計畫整體實施策略及預擬財務因應方案，並儘早進行相關規劃事宜，避免作業時程過短情事再度發生，俾有效發揮計畫效益，促進馬祖藝術觀光永續發展。據復：已擬定分階段推動策略，積極爭取中央補助及研議與民間企業合作模式，並加強盤點資源明確分工，每月定期追蹤執行進度，持續強化行政橫向整合協調，以提升計畫整體推動效能。

2.活動期間雖有數萬人次遊客到訪，惟未及或僅達原訂目標半數，亦較疫情前同期間遊客人次為低，又活動期間島際交通運輸未能妥適規劃，均待檢討研提精進作為：依2023馬祖國際藝術島「觀光亮點構建計畫」（112年2月3日修正版）捌、馬祖藝術島活動預期成果及效益所列載，預估每日參觀人數1,060人次，如以展期90天推估，參觀人次可達9萬5,400人次，可創造1億431萬元經濟效益等。惟據交通部觀光署網站馬祖地區觀光人次統計，第一屆辦理期間（111年2至4月）訪馬遊客47,095人次，第二屆辦理期間（112年9至11月）訪馬遊客51,248人次，每日平均訪馬遊客分別為529人及563人，即使全數遊客均參觀藝術島之展品或參與活動，亦僅達原訂每日訪馬參觀人次1,060人之49.91％及53.11％，再以藝術島活動期間

| 之訪馬人數均較前一年度（110年與111年）同期間下降（圖1），如排除受疫情影響之109年、110年，兩屆馬祖國際藝術島辦理期間觀光人次亦均較108年9至11月之56,836人次為低，並未充分帶動觀光人潮。另據第二屆總體營運規劃與執行委託專業服務案成果報告問卷調查結果，交通、食宿方面是民眾反映最需要改善地方，然兩屆藝術島活動（策展地 表9 兩屆馬祖國際藝術島活動分布 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件、處 |  |  |  |  |  |  |  |
| 藝術島活動 | 合計 | 南竿鄉 | 北竿鄉 | 東引鄉 | 莒光鄉 |  |
|  |  |  |  |  | 東莒島 | 西莒島 |
| 策展地點 | 58 | 37 | 6 | 7 | 6 | 2 |
| 作品數量 (含表演作品) | 113 | 79 | 12 | 8 | 9 | 5 |
| 表演團隊 | 27 | 18 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 資料來源：整理自連江縣文化處提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

點、展品數量、表演團隊）分散於四鄉五島（表9），惟展覽期間島際交通船舶仍與平日航班相同，係以南竿鄉為出發點向外輻射，未配合適時規劃北竿鄉、莒光鄉與東引鄉間之跳島行程航線，恐影響遊客走訪各島展演活動之規劃。以上，藝術島活動未有效帶動當地觀光，交通運輸亦未妥適整合規劃，影響跳島觀光之推展，經函請縣政府督促檢討精進作為，詳予檢視歷次活動成果消長，確實評估檢討執行成效，作為後續各屆活動規劃策略及相關交通配套規劃作業調整參據，以達成跳島觀光目標，提升活動整體觀光服務量能及經濟產值。據復：已將旅宿及餐食優化納入總體營運規劃，並增列飲食計畫以確保供應完善；另持續盤點活動期間交通需求及研議規劃島際航班因應措施，並與航商溝通活動期間航班配合事宜，以逐步完善各項措施，提升活動服務量能與品質。

3.部分策展作品現地留存以續航觀光能量，惟策展作品分布未臻衡平，有待研議加強作品維護與延續展示效益精進作為：依據2023馬祖國際藝術島「觀光亮點構建計畫」捌、預期成果及效益，附屬效益之一為展期結束後，大部分作品將保留現地，由該計畫繼續維護，深化其教育推廣意義，續航在地觀光能量。經查兩屆馬祖藝術島活動策展地點各19處、39處，展示作品各33件、80件，合計58處、113件，並以位處南竿鄉者計37處（63.79％）、79件（69.91％），占比近7成為主；其餘北竿鄉6處（10.34％）、12件（10.62％），東引鄉7處（12.07％）、8件（7.08％），東莒島與西莒島則各6處與2處、9件與5件，均未及或僅占1成，影響跳島觀光之推展；另活動結束後該府決定現地保留作品計13件，據說明係現場評估作品材質之可保存性及有無適當展示地點，決定作品是否延後撤展，又因留存作品多為戶外展品，現地巡查與保管維護等作業尚未有規範，間有民眾投書報社網站已有部分作品發生鏽蝕情形，復據交通部觀光署網站觀光人次統計，113年1至11月馬祖地區遊客人次（179,021人）均較兩屆活動舉辦當年（111年214,661人、112年215,024人）及疫情前（108年205,847人）同期間遊客人次為低，續航觀光力量有限，經函請縣政府檢討加強各島策展作品分布衡平，與現地保留作品維護，並研議於策展規劃時將作品保存維護難易度，及留存現地續展可能性納入審核評估，及原有庫存展品結合閒置空間再行展示可行性等精進作為，以有效提升與延續作品展示效益，持續擴充在地觀光能量，實現以藝術觀光產業推動馬祖經濟發展目標。據復：未來將進一步強化作品分布均衡性，並透過跨局處協調，精選各島嶼適合作品留存場域，並納入「永續循環」概念，以強化環境維護與作品保養機制，持續擴充在地觀光能量。

（九）持續建構健康友善職場環境，惟尚有部分機關未建立霸凌行為通報機制或設置申訴處理調查小組，又廉政及利益衝突迴避相關法規宣導尚有不足，均待檢討改善，以型塑良善廉能政府文化。

# 公務人員為各級政府機關重要人力資產，各項施政均仰賴其推動執行，政府對於公務人員執行職務安全已訂有相關法規予以保障，行政院人事行政總處（下稱人事總處）為建構健康友善職場環境，亦於108年及112年函送「員工職場霸凌防治與處理建議作為」及「員工職場霸凌處理標準作業流程（範例）」，供各政府機關作為霸凌防治與處理參考，該總處復於113年12月13日建置職場霸凌案件通報平臺，強化相關防治機制。另縣政府依組織自治條例設置政風處，辦理廉政宣導、利益衝突迴避、貪瀆與不法事項處理、機關安全維護等業務。經查縣政府職場安全及法令宣導等業務執行情形，核有下列事項：

| 1.為保障公務人員權益，政府已訂定職場霸凌事件防治及處理相關規範，惟連江縣尚有部分機關未妥為辦理：依公務人員保障法第19條規定略以，公務人員執行職務之安全應予保障。各機關對於公務人員之執行職務，應提供安全及衛生之防護措施。又依公務人員安全及衛生防護辦法第4條第1項規定略以，各機關應組成安全及衛生防護小組，督導機關人員遭受威嚇及健康危害等情事之處理，與調查前開事件發生原因及檢討改進等；另非屬公務人員之公營事業人員，則依職業安全衛生法第6條提供安全及衛生之防護措施。經查截至113年11月底止，該府及所屬等14個機關單位及4個鄉公所辦理霸凌防治與處置情形，核有：部分機關尚未參照人事總處108年4月29日及112年9月14日函示辦理建立職場霸凌行為通報機制、設置申訴處理調查小組、公開宣導及教育訓練等（表10）；及莒光鄉公所亦有未依上開公務人員安全及衛生防護辦法規定，成立安全及衛生防護小組情事。以上，經函請縣政府檢討並督促有關單位儘速 表10 未訂定防治及處理職場霸凌之缺失態樣及機關 |  |
| --- | --- |
| 缺失態樣 | 機關名稱 |
| 1.未建立職場霸凌行為通報機制 | 莒光鄉公所、東引鄉公所 |
| 2.未設置申訴處理調查小組 | 莒光鄉公所 |
| 3.未辦理年度公開宣導 | 警察局、馬祖連江航業有限公司、馬祖油品供應有限公司、馬祖酒廠實業股份有限公司、莒光鄉公所 |
| 4.未辦理年度教育訓練 | 警察局、馬祖連江航業有限公司、馬祖油品供應有限公司、馬祖酒廠實業股份有限公司、莒光鄉公所 |
| 資料來源：整理自各機關提供111至113年相關辦理資料。 |  |

訂定相關作業規定，並依據人事總處函示所附建議作為，檢視內部相關管理作業及流程有無待強化之處，及加強相關防治宣導與教育訓練，若有案件發生及時處理與持續關懷個案後續情形，俾建構健康友善之職場環境。據復：各機關皆已建立職場霸凌行為通報機制，及設置申訴處理調查小組，並辦理職場霸凌防治等公開宣導及教育訓練；另莒光鄉公所亦已成立安全及衛生防護小組。

2.連江縣各機關學校暨各鄉公所僅設有兩位專職政風人員，業務多由其他人員兼辦且異動頻繁：連江縣政府組織自治條例第10條規定，設政風處，置處長、科員，依法辦理政風事項；另依各機關政風機構設置標準第9條規定，直轄市政府、縣（市）政府所屬二級機關及各區公所，得設政風室，前項機關之機關人員未滿50人者，得置政風員。經查該府及所屬機關學校暨各鄉公所計36個機關，目前僅該府依自治條例設有2位專職政風人員，其餘機關均未設置政風室或政風員，係由機關人員兼辦，兼辦人員計32人（同時兼辦2個單位者計有3人），並依政風機構人員設置管理條例第4條規定，辦理公職人員財產申報、利益衝突迴避與廉政倫理相關業務、機關公務機密與安全維護之處理及協調等事項；復因政風專職人力僅兩人，近年甚少辦理宣導或財產申報、利益衝突迴避等專業課程，113年度該處僅辦理圖利與便民廉政講座1次，及推派8名兼辦政風業務人員參加法務部廉政署辦理之「113年度兼辦政風業務人員廉政知能研習會」，又經分析112年及113年兼辦人員名冊，計有15個機關（42.86％）有人員異動情形，異動比率近5成；另依兼辦政風業務人員聯繫注意事項第6點規定，主管機關政風機構應訂定兼辦政風業務人員之考評作業規定，定期考評其工作成果，惟該府政風處迄未研訂，核有未依規定辦理情事。以上，因專職政風人力僅2人，兼辦政風業務人員異動頻繁，政風工作推展不易，經函請縣政府加強辦理政風業務宣導及人員專業訓練，並研訂兼辦政風業務人員考評作業規定，俾適時針對業務推動困難處提供協助，以發揮政風機先防制職能。據復：持續定期辦理相關法律講座及推派人員參加研習會，以強化兼辦政風業務人員廉政素養及專業知能；又已訂定「連江縣政府所屬各機關學校兼辦政風業務人員遴選及管理要點」規範兼辦政風業務人員條件、考評、獎勵事項，並函請各機關每年11月底前回覆辦理成果，據以辦理定期考評。

3.部分利衝迴避揭露專區未依規定辦理補助計畫資訊揭露，亦未建立檢核或覆核機制：經檢視連江縣議會、連江縣政府暨4個鄉公所及4個鄉民代表會等10個機關網站，除鄉民代表會係建置於各鄉公所外，其餘各機關均有獨立網站，其中已於機關網站設立「利衝迴避揭露專區」（下稱利衝專區）公告相關資訊者，計有該府、南竿鄉公所及北竿鄉公所等3個機關，截至113年11月底止，南竿鄉公所及北竿鄉公所尚無公告資料，該府利衝專區則列有11筆資料，其中8筆（111至113年分別有1筆、4筆、3筆資料）係公職人員及關係人身分關係揭露表，其餘3筆為補助經費處理要點或公職人員利益衝突迴避法（下稱利衝法）第14條規定及切結書範例等，經就該專區列載112年補助連江縣體育會辦理連江縣體育季計畫、連江縣馬祖總工會辦理工會幹部國內會務交流活動、馬祖北極玄天宮宗教發展協會辦理澎湖宗教文化交流活動、馬祖鼓板協會辦理傳統鼓板音樂傳承計畫等4案資料公開情形抽查結果，核有：上開補助連江縣體育會辦理連江縣體育季計畫及連江縣馬祖總工會辦理工會幹部國內會務交流活動分別於112年3月及8月辦理，惟遲至113年3月18日及8月30日始於利衝專區公布，與利衝法第27條第1項於30日內公布之規定未合；依各案於利衝專區公布之「公職人員及關係人身分關係揭露表」，其「補助行為」均勾選補助屬第14條第1項但書第3款，對公職人員之關係人禁止其補助反不利於公共利益且經補助法令主管核定同意補助，惟依利衝法施行細則第25條第3項規定，補助法令主管機關依本法第14條第1項但書第3款規定核定同意補助時，應即副知監察院，惟上開4案均未依規定辦理；該府利衝專區設立後，係由府內各單位各自揭露相關訊息，尚未建立檢核或覆核機制，致時有上開未依規定辦理情事。以上，經函請縣政府檢討改進，注意依規定落實辦理，並研議建立相關覆核機制，避免違反規定情事持續發生，暨妥為督促所屬機關落實遵行利衝法規定事項，以促進政府廉能政治。據復：已函請各機關確實依利衝法規定辦理資訊揭露及副知監察院，並於交易或補助行為7日內知會政風單位，以建立覆核機制，避免再發生違反規定情事。

（十）持續維護資通安全及汰換資訊設備，惟部分高風險弱點項目尚未處置，又個人電腦間有安裝潛藏高資安風險軟體，均待檢討加強防護，以確實降低資通安全風險。

縣政府為配合國家資通安全發展方案，規劃資通安全管理制度，持續建構安全資通作業環境及汰換軟硬體設備，於110年配合行政院辦理「強化基層機關資安防護計畫」，辦理資訊資源向上集中、導入資通安全弱點通報機制（VANS）等工作項目，又該府屬資安責任等級B級，截至113年9月底，資訊設備已導入VANS機制，合計251臺（個人電腦234臺、伺服器17臺），並於113年編列預算1,333萬餘元，辦理各項資訊系統維運及資通安全等業務。經查資訊安全維護及運作情形，核有下列情事：

1.導入資通安全弱點通報機制強化資安防護能量，惟部分高風險弱點項目尚未處置：依據數位發展部資通安全署（下稱資安署）網站「資安法規專區」列有資安法常見問題，其中「機關導入資通安全弱點通報機制（VANS）範圍及高風險以上弱點修補時間」問項，載明公務機關VANS導入範圍以全機關之資訊資產為原則，發現高風險以上之弱點，應即時完成修補，且相關弱點處置方式應於一週內至VANS系統填寫，另據資安署112年5月訂定之「政府基層機關資安主動防禦計畫」，列有導入VANS之地方政府機關發現通用漏洞評分系統評定（CVSS）達到7分以上（屬高風險）弱點應於一週內完成處置達70％之績效指標。經查該府於113年10月15日於VANS系統產製之資訊設備弱點清單，列有微軟類18種資訊資產，各種資產偵測發現弱點項數介於1項至1,606項間，合計5,431項弱點，屬高風險（CVSS達到7分以上）者計有1,986項，主要係應用軟體未能適時執行更新作業、操作系統未辦理升級等，另尚有87項（4.38％）未予處置或填報改善措施，經函請縣政府確依資安署研擬之改善措施辦理，並督促所屬機關查明有無類同情事妥處，俾降低遭受資安攻擊風險。據復：連同所屬C級以上存有類同情事機關，均將持續提高高風險弱點項目處置改善作業，以降低遭受資安攻擊風險。

2.部分個人電腦安裝具資通安全疑慮或潛藏高資安風險軟體，惟軟體安裝管理及資通安全防護等措施均有不足：依行政院109年4月間函知各市縣政府，機關倘因業務需求召開遠端視訊會議，不應使用具資通安全疑慮之資通系統，應以國內產品及共同供應契約所列品項為優先，並落實相關資通安全防護措施。又據微軟官方網站公告，已陸續分別自109年1月14日及113年6月11日終止各該系統服務（包含安全性更新、技術支援服務等），又依國家資通安全研究院發布之「漏洞警訊公告」指出，微軟公司Windows 7（111年4月20日）及Windows 10專業版21H2（113年3月13日）版本等作業系統存有高風險安全漏洞，易被駭客發現及利用安全漏洞入侵電腦，潛藏資安風險較高，惟查截至113年9月底止，縣政府上傳國家資通安全研究院VANS系統之軟體資產清單，經以資產名稱欄位分析結果，發現部分個人電腦有安裝具資通安全疑慮視訊軟體者（如Zoom），計11臺；另資訊設備安裝作業系統為Windows 7及Windows 10專業版21H2等者，計14臺。以上，縣政府雖設有資訊管理單位及專責資通安全人員，仍未能有效管控機關電腦軟體安裝情況，致有安裝上開禁止使用具資通安全疑慮，或潛藏高資安風險等資通訊軟體情事，經函請縣政府清查安裝資通安全疑慮之資訊設備數量，及釐清未適時移除禁用資通訊軟體緣由，確依相關規定辦理，並檢討加強相關資通安全防護措施，以降低資通安全風險。據復：已自114年限縮同仁個人電腦安裝權限，並於主管週報宣導勿下載或安裝有資安疑慮高風險軟體，及持續使用資通安全弱點通報機制系統清查要求移除改善。

3.為落實戶政系統資訊保護訂有安全稽核規定，惟未依規定組成稽核小組且未辦理外部稽核作業：依內政部訂定之應用戶役政資訊系統安全稽核要點規定，縣（市）民政局（處）應召集相關單位組成稽核小組，對所屬戶政事務所及連結機關，針對人力資源、人員安全管制、存取控制及帳號密碼管理等事項，每年至少辦理1次外部稽核。經查連江縣設有南竿鄉等4個戶政事務所，並有主計處、財政稅務局、交通旅遊局及衛生局等4個應用戶政資訊系統之連結機關單位，惟迄至本室查核日（113年8月13日）止民政社會處尚未依上開規定組成稽核小組，亦未辦理外部稽核作業。又內政部每年針對直轄市及縣（市）政府戶政業務辦理績效考評作業，經查縣政府112年戶政業務績效評鑑初評成績為66.25分，其中「戶政資訊安全」項下列有「戶政作業單位執行系統稽核作業」及「本部執行資安稽核結果」，因全年有5個月份執行系統稽核未達100％，及稽核項目多項未符合評分標準，致該2細目均未獲分數，經加計其他考評項目評鑑結果，已連續3年（110至112年）列居全國22市縣之末位。以上，經函請縣政府確依規定辦理稽核作業，並針對考評成績欠佳項目注意檢討精進，以強化資訊安全，及提升戶政整體業務績效。據復：業於113年12月底函頒稽核計畫，並至各戶政事務所及申請連結機關辦理稽核作業，以維護資訊安全，及提升戶政業務績效考評成績。

4.指導監督鄉公所辦理自治事項，惟有未依規定完成資通安全教育訓練時數，與未訂定及實施維護計畫情事：依資通安全管理法第10條規定，公務機關應符合其所屬資通安全責任等級之要求，並考量其所保有或處理之資訊種類、數量、性質、資通系統之規模與性質等條件，訂定、修正及實施資通安全維護計畫。又連江縣各鄉公所依地方制度法第14條及第56條規定，辦理各項自治事項及執行上級政府委辦業務，並受縣政府指導監督。經據本室辦理北竿鄉公所及東引鄉公所財務收支抽查結果，發現該2鄉公所資通安全責任等級經行政院核定為D級，各該鄉公所112年及113年或有部分人員未完成教育訓練（北竿鄉），或無相關訓練時數（東引鄉）情事，核與資通安全責任等級D級之各機關應辦事項所列「一般使用者及主管每人每年接受3小時以上之資通安全通識教育訓練」規定未符，又東引鄉公所迄未依資通安全管理法第10條規定，訂定資通安全維護計畫，據以實施機關內部資通安全事務，經函請縣政府督促檢討改進，以提升機關資通安全意識。據復：各鄉公所113年度已完成或已通知同仁如期接受資通教育訓練時數課程，又東引鄉公所業於113年12月間訂定資通安全維護計畫，將依計畫辦理相關業務。

# （十一）為提供需求者多元服務設立輔具資源中心，惟租借管理未臻周延且有部分久未借用仍持續購置，及庫存或租借資訊公開尚有不足等情事，均待檢討改進，以提升服務及使用效能。

縣政府為提供輔具需求者多元服務，於南竿鄉設立輔具資源中心，113年於連江縣公益彩券盈餘分配基金之「社會福利服務計畫－身心障礙者福利」項下編列預算數229萬元，執行結果，決算數217萬餘元（94.85％）。經查輔具資源管理情形，核有下列事項：

1.提供輔具借用服務，惟部分有久未借用並持續購置，各類輔具購置需求尚待檢討評估，並研議公開庫存與租借資訊：民政社會處轄管輔具資源中心，提供設籍或居住該縣有短期輔具需求者借用服務。經查截至113年7月底止，經管輔具173件（帳面價值約83萬餘元），已出借尚未歸還之輔具有57件，約占32.95％，其中借用率較高者為單支枴杖及氧氣製造機；至庫存未借出輔具計116件，約占67.05％，其中逾3年未有借用情形者計71件（約占總數41.04％），主要為輪椅AB款8件（占總數28件之28.57％）、助行器8件（占總數20件之40.00％）、氣墊床3件（占總數12件之25.00％）等，各該類輔具已有久未借用情事，113年仍再購置各3件（另接受捐贈6件）、3件、1件，致未借出庫存數量（15件、11件、8件）隨增，經函請縣政府檢討評估各類輔具借用與出缺情形，作為後續採購參據，並研議於網站公開輔具庫存與租借資訊，增進民眾借用便利性，以提升中心設置效益。據復：嗣後將依各類輔具借用與出缺情形作為採購參據，並研議規劃參考其他縣市以委外方式建置輔具服務網。

表11  輔具借用期間統計

單位：件、％

| 借用期間 | 件數 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 合 計 | 57 | 100.00 |
| 未滿180天 | 15 | 26.32 |
| 180天以上，未滿3年 | 33 | 57.89 |
| 3年以上 | 9 | 15.79 |

資料來源：整理自連江縣政府提供截至113年7月底資料。

2.訂有輔具管理辦法，惟間有租借管理作業及帳物不符等未周延情事：民政社會處為有效管理輔具資源及提升服務品質，訂有連江縣輔具資源中心輔具借用管理辦法（下稱輔具管理辦法）。依輔具管理辦法第7點及第9點規定，借用人依預約借用時間至該中心填妥申請書，經專業評估人員評估後應繳納輔具借用保證金，輔具借用每一件應繳納新臺幣500元並開立收據為憑，輔具借用期限以90日為限，得續借1次，最長借用期限180日。經查連江縣公益彩券盈餘分配基金113年7月底帳列輔具資源中心借用輔具保證金計75件，與該中心列管輔具清冊所列尚未歸還輔具計57件存有差異；另經實地抽查發現該中心現有庫存輪椅25台及全新未拆封之氣墊床2張，亦與列管清冊登載庫存輪椅17台及氣墊床5張未符；又已借出之57件輔具中，借用逾180日者計有42件，占總借用件數73.68％，甚有9件已逾3年未歸還（表11），尚有輔具未依規定黏貼財產標籤，或已歸還於清冊仍列載借用中等情形。以上，經函請縣政府檢討改善。據復：經清查結果，部分輔具已歸還，至逾期未歸還者將通知儘速返還；另已辦理輔具借還紀錄補登及財產標籤黏貼作業，爾後將落實辦理借用紀錄及盤點等管理作業。

（十二）持續管理殯葬設施及宣導相關政策，惟環保自然葬園區推動尚待強化，又相關設施及業者督導考核亦有不足，均待檢討妥處，以提升殯葬文化服務品質。

連江縣轄內設有5處公墓、3座殯儀館、6處骨灰（骸）存放設施等殯葬設施，另有1家殯葬禮儀服務業，113年度編列預算326萬餘元，辦理公墓及殯葬設施整修工程，決算206萬餘元。經查殯葬業務管理情形，核有下列事項：

1.興建環保自然葬園區等殯葬設施，惟尚待審酌地方民情與土地利用研議適切推廣措施：縣政府為配合政府推廣環保自然葬政策，106至111年度編列7,455萬元設置「南竿環保自然葬園區」，於110年12月啟用，另辦理北竿鄉「第二納骨堂樹葬區興建工程計畫」，總經費5,004萬元，於113年2月啟用，惟截至113年7月底，居民仍以土葬居多，南竿環保自然葬園區啟用已31個月，僅受理1件個案，北竿樹葬區亦僅受理1件個案；復查連江縣轄內5處傳統公墓及6處納骨塔，設有560座墓基及3,655座納骨櫃位，截至113年7月底已使用376座（67.14％）及1,511座（41.34％），尤以南竿鄉公所設有185座墓基及1,528座納骨櫃位，截至113年7月底，使用169座墓基（91.35％）及772座櫃位（50.52％），其中墓基使用率達9成，僅餘16座可供使用，已趨飽和。以上，經函請縣政府衡酌地方民情及殯葬用地使用情形研議適切推廣措施，逐步宣導環保自然葬。據復：已將南竿鄉生命園區內無主公墓移入自然葬園區，可增加10座墓基及提升自然葬個案至22件，後續將持續透過媒體及活動加強宣導，期提升環保自然葬比率。

2.訂有規定管理轄內公私立殯葬設施及服務業者，惟迄未依規定辦理查核評鑑，又督導考核作業間有未盡周妥情事：縣政府為辦理公私立殯葬設施之設置與殯葬服務業之管理輔導，於102年6月制定連江縣殯葬管理自治條例（109年3月及112年6月二度修正部分條文）。按上開條例第6條及第8條規定殯葬設施之設置、擴充、增建或改建應備具地點位置圖、地點範圍之土地登記（簿）謄本及地籍圖謄本、配置圖說、興建營運計畫、管理方式及收費標準等文件，報請縣政府核准，其核准事項變更者亦同，並應於完成後報經縣政府核定，始得啟用營運。經查該府每年調查各鄉公所經管公墓等殯葬設施概況，據南竿鄉公所填報資料列載，110至112年度已啟用公墓設施計有166座、176座及185座，該府已知其111年及112年各擴充或增建公墓設施10座及9座，惟鄉公所未依規定將相關設施之位置圖、配置圖說、土地登記（簿）謄本及地籍圖謄本等文件報請核准，完成後亦未經核定即啟用營運，卻未督導確依規定辦理，督導考核作業未盡周妥。另查上開條例自102年6月制定時，即規定對於轄內殯葬設施及殯葬服務業，應定期辦理查核評鑑，其查核評鑑及獎勵之規定，由縣政府另訂之，惟截至113年7月，已逾10年，該府迄未辦理查核與評鑑作業及訂定相關作業規定，經函請縣政府注意檢討並確依規定妥處。據復：已督導各鄉公所確實依規定將新增及擴充殯葬設施提報縣政府核准後，始得啟用營運，並已研擬連江縣殯葬服務業評鑑及獎勵辦法，於114年5月召開規章審查小組會議審查，刻正依審查意見整合修正，俟審議通過後依規定辦理。

（十三）辦理馬祖福澳商港設施環境維護，惟部分港埠構件涉及水下海事工程延未辦理修繕，又間有機具雜物滯留或散置碼頭未即時清理，均待積極妥處，以確保港埠通行安全。

馬祖福澳商港（包括南竿福澳、北竿白沙、西莒青帆、東莒猛澳、東引中柱等5處碼頭）前於86年11月26日經行政院核定為國內商港，縣政府為辦理該等商港相關航政、港務與棧埠管理業務，於89年1月1日設置連江縣港務處，復為處理碼頭貨物裝卸作業，由該處與船舶貨物裝卸承攬業者簽訂契約。經查其港埠設施維護及場地使用情形，核有下列事項：

1.部分商港港埠設施構件經檢測存有待檢修維護事項，惟因涉及水下海事工程專業及逾業務量能而延未修繕：馬祖福澳商港港埠基礎設施（碼頭、防波堤、升降棧橋及浮燈標）係交通部於「國內商港未來發展及建設計畫」補助經費，並由縣政府工務處辦理興建，工程完工後移交港務處管理。工務處前為建置港埠管理資訊系統，經委託交通部運輸研究所規劃整合海象資料現場測站與氣象測站資訊，系統建置完成後，於106至110年間續委託該所辦理後續維護更新工作，經費1億1,550萬元，該所依委辦工作項目於110年8月辦理「馬祖港港灣設施水下調查與鋼材防蝕效能檢測作業」，並於同年11月函送相關檢測成果建議予港務處納入後續維護工作參考。經查前開檢測成果後續需處置維修構件計有12處，經港務處評估其中南竿福澳港S2碼頭相關鋼管樁防蝕保護套約9成脫落（E1亦有脫落情形）及部分鋼管樁鏽蝕、北竿白沙港淺水碼頭1處疑似損壞、及東引中柱港靠海側防波堤堤體移動近50公分等3項，因涉及水下海事工程專業領域，及逾該處業務能量等情，於111年12月函報縣政府協處，然迄至113年9月底，均未有具體處理進度，又該處112年間雖以854萬餘元辦理上開12處中之2處構件改善（福澳港碼頭部分），仍尚有10處延未進行修繕，惟上開檢測成果距今（113年10月）已逾3年，待維修範圍或程度有無擴大亦待調查瞭解，經函請縣政府督促及協助港務處積極妥處，以確實維護碼頭設施安全。據復：北竿白沙港淺水碼頭1處疑似損壞，及東引中柱港靠海側防波堤堤體移動近50公分等，經工程顧問公司評估尚無立即性安全危害，已責請港務處辦理定期巡檢及設置警示設施；至S2碼頭鋼管樁防蝕保護套及尚未改善處置維修構件，雖無立即性安全危害，仍將邀請交通部運輸研究所運輸技術研究中心等單位召開會議檢討，並調查待維修範圍或程度有無擴大後，再行研議後續處置因應措施。

圖2　馬祖福澳商港廢棄木棧板清運前後對照

清運前                     清運後

資料來源：整理自連江縣港務處提供資料。

2.為維護港區作業安全不定期巡查與清理廢棄物，惟有部分機具及廢棄木棧板仍滯留且散置各區域情事：據港務處統計111年至113年8月馬祖福澳商港貨物裝卸量合計達56萬395噸，該處為確保港區工作環境安全無虞，均不定期巡查港區，發現貨品或機具滯留港區即通知所有人遷移，或公告限期移除，並每年辦理1次廢棄物清理公告，已於113年8月21日公告福澳港E1、S1、S2碼頭非公用物品應於113年9月10日前自主移除，逾期未遷移者由該處依相關規定辦理。嗣經本室於113年9月25日會同該處人員至福澳商港碼頭實地勘查，發現仍有部分機具或物品滯留未移除且散置碼頭各區域，暨裝卸作業木棧板堆置且有飳蝕情形（圖2），核未依時限清理情事，經函請交通旅遊局督促港務處儘速清理，俾強化港區作業環境安全。據復：福澳港滯留大型機具及廢棄木棧板已督促裝卸業者完成清理，將持續注意港區環境安全。

（十四）設置住宅基金興辦社會住宅及示範住宅，惟基金各年收支均為短絀，且示範住宅出售未能完全自償，又民眾申請社會住宅房型與預期存有落差，均待研謀改善，以有效達成興辦目標。

# 連江縣政府為建構健全住宅市場，並解決地區住宅供給不足情形，前於107年間推動南竿鄉仁愛段147地號公有土地建立示範性住宅社區（下稱示範住宅）及保留總戶數百分之十為社會住宅案，興建工程業於112年底完工，其中示範住宅於113年10月全數完成交屋，社會住宅自113年11月起開放受理申請登記租用，113年示範住宅銷貨收入12億3,878萬餘元，社會住宅出租收入55萬餘元，總銷貨成本（含利息費用）12億5,050萬餘元。經查其辦理情形，核有下列情事：

# 1.住宅基金自設立起各年均為短絀，示範住宅交付後即屬私有財其自償率已有缺口；另續提新社會住宅興辦計畫，尚待參酌過往經驗妥擬方案：依附屬單位預算執行要點第4點第2項規定，作業基金應本財務自給自足原則，設法提高業務績效，降低生產或服務成本，以提升資源使用效益，達成年度法定預算賸餘或短絀改善目標。該府於107年間設置連江縣住宅基金，推動「南竿鄉仁愛段147號示範住宅及社會住宅」興建案，規劃興建社會住宅20戶及示範住宅194戶（含13戶店鋪），上開住宅房地出售及出租收入，與新建工程、價購土地、還款本息等支出，均納列該基金辦理，基金自設立迄至113年底，各年業務收支均為短絀，截至113年12月底止，尚有長期借款餘額6,600萬元，按該府107年1月委託廠商提出規劃及基本設計報告書，預估該興建案整體總開發成本為12億4,233萬餘元（包含土地成本、建築成本及利息支出），總銷售收入12億4,290萬餘元，該案統包工程於107年5月16日決標，依契約規定於決標日1,500天完工，因天候及2次變更設計等因素影響，展延工期509.5天，廠商於112年12日5日申報竣工，該案結算金額13億5,096萬餘元，較原預估建築成本（11億9,269萬餘元）高出1億5,827萬餘元（工程管理費等尚未結算，物價調整指數工程款增加1億3,553萬餘元），亦超出原預估整體開發成本；復查該府107年4月間核定之「社會住宅及示範住宅自償性債務舉借及償還計畫」，推估社會住宅及示範住宅自償率分別為60.44％及104.42％，本室前於113年1月業就示範住宅興建完成後財產所有權移轉為私有財，將由民眾個人擁有，其實際執行情形是否確為完全自償，函請該府確實核算妥處，惟據該基金113年度附屬單位決算報告，示範住宅銷貨成本（12億4,419萬餘元）已超過銷貨收入（12億3,814萬餘元），核有未具完全自償情事，又該基金自設立起各年業務收支均為短絀，具有數千萬元長期債務，有關前述自償缺口數額尚待後續妥為處理。另查該府續於113年7月10日向內政部研提東引鄉東引西段、莒光鄉（西莒）田沃段、莒光鄉（東莒）大坪段等3項社會住宅興辦計畫，預估總經費5億8,827萬餘元。以上，為確保連江縣住宅基金財務自給自足及改善持續短絀情形，經函請縣政府審慎妥處示範住宅自償缺口，及參酌南竿鄉仁愛段147號社會住宅興辦經驗，妥善研擬新社會住宅興辦財務方案，並就工程施作過程可能面臨問題研謀善策，期能儘早滿足民眾住屋需求，俾有效發揮計畫效益，及使政府經費支用合理合法。據復：將於公共債務委員會針對仁愛147示範住宅及社會住宅案自償率進行全案檢討，又內政部已於113年8月8日同意東引鄉及莒光鄉等3處社會住宅興辦計畫案，將持續爭取興建期撥付補助款，以儘早滿足民眾住屋需求。

| 2.南竿鄉社會住宅已受理民眾申請租用，惟尚有部分房型待媒合出租，又各房型實際申請比率與預期存有落差，後續新規劃案亦待妥為瞭解實際需求：該府依住宅法第5條及第18條等規定，於106年12月研提「連江縣住宅計畫及財務計畫」，報經內政部107年1月2日備查，作為推行社會住宅工作之準據，並依據104年8月「連江縣住宅年度及中程計畫總結報告書」列載社會住宅房型分配2房型、3房型、4房型，各4間、12間、4間，共計20間。經查該府113年5月開始受理社會住宅租用申請，總計99人申請，其中2房型、3房型已全數完成出租，4房型僅有4人申請，1人因家庭成員僅2人審核未通過，截至114年2月底，共計出租19間，尚有4房型1間未出租；復查社會住宅原推估2房型、3房型及4房型占比為20％、60％及40％，惟實際申請人數占比為78.79％、17.17％及4.04％，與預期存有落差（表12），又該府刻正規劃於東引鄉、莒光鄉（東莒、西莒）等地興辦社會住宅總計65戶。以上，經函請縣政府就尚未 表12 社會住宅規劃及實際申租情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：戶、％ |  |  |  |  |  |  |
| 類別 | 二房 |  | 三房 |  | 四房 |  |
|  | 數量 | 占比 | 數量 | 占比 | 數量 | 占比 |
| 提供戶數（依連江縣住宅計畫及財務計畫） | 4 | 20.00 | 12 | 60.00 | 4 | 20.00 |
| 申請數 | 78 | 78.79 | 17 | 17.17 | 4 | 4.04 |
| 實際出租 | 4 | 100.00 | 12 | 100.00 | 3 | 75.00 |
| 資料來源：整理自產業發展處提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

出租之社會住宅加強媒合租用，並於後續規劃新案階段妥為瞭解地區民眾實際需求進行規劃，期能有效發揮興辦效益。據復：持續積極媒合出租，並依據現行人口結構，與內政部國土管理署及國家住宅及都市更新中心研析東引鄉及莒光鄉房型戶數配比，以確保符合地區民眾需求。

（十五）縣立各國中小依偏遠地區學校分級標準屬偏遠、特殊偏遠或極度偏遠，普遍存有教師缺額填補不易，代理教師占比高且穩定性不足等情事，均待研謀改善，以提升學生學習權益。

依臺灣永續發展目標（TSDGs）4揭示，確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習。政府為離島地區學校及臺灣本島偏遠地區學校實踐教育機會平等原則，於106年12月6日制定發布偏遠地區學校教育發展條例（下稱偏遠學校條例），期透過寬列經費、彈性運用人事及提高教師福利措施等，解決偏遠地區學校辦學困境，保障學童受教權益。連江縣立學校計有4所國民中小學、3所國民小學及1所國民中學，合計8所（其中3所國中小及2所國小均附設幼兒園），縣政府配合教育部國民及學前教育署（下稱國教署）補助增加教師員額、協助學校發展課程及教師專業支持、設施及設備等經費，113年計編列教育預算經費9億9,038萬餘元。經查有關正式教師缺額填補及代理教師聘用等業務執行情形，核有下列情事：

| 1.各縣立國民中小學均為偏遠地區學校，代理教師占比高且穩定性不足已成常態，亟待檢討改善並研議採用偏遠學校條例彈性聘用機制，以提升教學穩定性：依偏遠學校條例第7條規定，辦理進用代理教師或以契約專案聘任具教師資格之教師，由主管機關採公開甄選方式，聘期一次最長2年，連續任滿6年，且取得第二專長，表現優良者，得一次再聘6年。連江縣立學校分布於四鄉五島，依「偏遠地區學校分級及認定標準」南竿鄉為偏遠地區、北竿鄉為特殊偏遠地區、東引鄉及莒光鄉則為極度偏遠地區。經查連江縣立各國民中小學（5個國中部、7個國小部）113學年度教師員額為184人，聘用代理教師人數為41人，占教師員額比率為22.28％，各學校之國中部及國小部聘任代理教師比率介於7.69％至40.00％（表13），其中僅中山國中符合國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則第3條第2項及第4條第2項，國民中小學得視需要，在不超過全校教師員額編制數8％範圍內，控留專任教師員額改聘代理教師之規 表13 113學年度連江縣立國民中小學聘用代理教師及年資分析 單位：人、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校名稱 |  | 教師 員額 | 正式教師人數 | 代理教師 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人數 | 占比 | 截至113年8月底止 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 未滿1年 | 1年以上 未滿3年 | 3年以上 |  |
| 合計 |  | 184 | 143 | 41 | 22.28 | 11 | 17 | 13 |  |
| 國中部 | 小 計 | 64 | 50 | 14 | 21.88 | 3 | 7 | 4 |  |
|  | 介壽國中小 | 18 | 15 | 3 | 16.67 | － | 2 | 1 |  |
|  | 中山國中 | 13 | 12 | 1 | 7.69 | － | 1 | － |  |
|  | 敬恆國中小 | 10 | 6 | 4 | 40.00 | － | 3 | 1 |  |
|  | 東引國中小 | 10 | 6 | 4 | 40.00 | 3 | 1 | － |  |
|  | 中正國中小 | 13 | 11 | 2 | 15.38 | － | － | 2 |  |
| 國小部 | 小 計 | 99 | 74 | 25 | 25.25 | 6 | 10 | 9 |  |
|  | 介壽國中小 | 26 | 21 | 5 | 19.23 | 1 | 2 | 2 |  |
|  | 敬恆國中小 | 9 | 6 | 3 | 33.33 | 1 | － | 2 |  |
|  | 東引國中小 | 13 | 9 | 4 | 30.77 | 2 | 2 | － |  |
|  | 中正國中小 | 13 | 11 | 2 | 15.38 | － | 1 | 1 |  |
|  | 仁愛國小 | 13 | 9 | 4 | 30.77 | － | 3 | 1 |  |
|  | 塘岐國小 | 15 | 11 | 4 | 26.67 | 2 | － | 2 |  |
|  | 東莒國小 | 10 | 7 | 3 | 30.00 | － | 2 | 1 |  |
| 附設幼兒園 |  | 21 | 19 | 2 | 9.52 | 2 | － | － |  |
| 資料來源：整理自連江縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

定；其餘各學校均逾15％，部分學校更連續3年均逾3成，各校均因教師缺額填補不易，代理教師占比高已成為常態，若依代理教師（41人）服務年資分析，未滿3年者計28人（68.29％），部分學校之代理教師全數均未滿3年。復依前揭偏遠學校條例，已闡明期提供彈性聘用代理教師相關機制，以強化偏遠地區學校師資穩定之立法意旨，惟查縣政府現行聘任代理教師方式，仍按高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法規定，採按年聘僱，聘期屆滿後，除具合格教師證書者得再聘至多2次外，均須重新參加甄選，除增加辦理甄選作業程序外，亦未能提升師資穩定性。以上，連江縣立學校普遍存有教師缺額填補不易，及代理教師占比高於規定比率且穩定性不足等情事，經函請妥為檢討改善教師缺額及代理教師比率高等問題，並研議採用偏遠學校條例彈性聘用機制，以強化學生學習品質，及提升教學穩定性。據復：部分學校受未來因應減班及公費生分發辦理控管，113學年度經調查各校尚無依偏遠學校條例第7條規定辦理需求，又辦理教師聯合甄選，經按在地擔任代理教師年資加分機制、提供宿舍、支給全薪等作為，代理教師比率已逐年降低。

| 2.各學校辦理代理教師聘任作業，惟多數均未修畢師資職前教育課程，有待優先聘用具較前順位資格者，並研議安排職前教育相關課程，及強化輔導教學機制，以確保學生基本受教權益：依偏遠學校條例第15條規定，主管機關應加強規劃、辦理並就近提供偏遠地區學校教職員所需之專業發展；地方主管機關辦理專業發展所需經費，由中央主管機關予以補助。經查國教署於112年8月30日核定縣政府辦理112學年度直轄市縣（市）政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質計畫，執行期程112年8月至113年7月，補助經費為1,073萬餘元，辦理教師課程與教學專業成長工作坊等教師專業發展；次查該府113學年度聘用代理教師計41人（表14），其中 表14 113學年度連江縣立國民中小學代理教師聘用資格 單位：人、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校名稱 |  | 代理教師人數(A=B+C+D) | 具合格證(B) |  | 修畢師資職前教育證(C) |  | 具大學以上畢業資格(D) |  |
|  |  |  | 人數 | 占比 | 人數 | 占比 | 人數 | 占比 |
| 合 計 |  | 41 | 9 | 21.95 | 2 | 4.88 | 30 | 73.17 |
| 國 中 部 | 小 計 | 14 | 6 | 42.86 | 1 | 7.14 | 7 | 50.00 |
|  | 介壽國中小 | 3 | － | － | － | － | 3 | 100.00 |
|  | 中山國中 | 1 | 1 | 100.00 | － | － | － | － |
|  | 敬恆國中小 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 |
|  | 東引國中小 | 4 | 2 | 50.00 | － | － | 2 | 50.00 |
|  | 中正國中小 | 2 | 1 | 50.00 | － | － | 1 | 50.00 |
| 國 小 部 | 小 計 | 25 | 3 | 12.00 | 1 | 4.00 | 21 | 84.00 |
|  | 介壽國中小 | 5 | 1 | 20.00 | － | － | 4 | 80.00 |
|  | 敬恆國中小 | 3 | 1 | 33.33 | － | － | 2 | 66.67 |
|  | 東引國中小 | 4 | － | － | － | － | 4 | 100.00 |
|  | 中正國中小 | 2 | － | － | － | － | 2 | 100.00 |
|  | 仁愛國小 | 4 | － | － | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
|  | 塘岐國小 | 4 | 1 | 25.00 | － | － | 3 | 75.00 |
|  | 東莒國小 | 3 | － | － | － | － | 3 | 100.00 |
| 附設幼兒園 |  | 2 | － | － | － | － | － | 100.00 |
| 資料來源：整理自連江縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

取得合格教師證書者9人（21.95％），取得修畢師資職前教育課程證明書者2人（4.88％），大學以上畢業者30人（73.17％），未取得合格教師證書或修畢職前課程占比逾7成，甚有部分學校（含附設幼兒園代理教師）18人，全數均未取得合格教師證書。復查該府對於正式初任教師（正式教師年資3年以下，不含代理教師）均安排薪傳教師提供諮詢輔導並與其共同備課、公開授課，惟代理教師則未有相關職前教育養成與教育實習、教師資格檢定等培育訓練，又代理教師中逾7成屬無合格教師證書且未修畢師資職前教育課程，其專業程度與正式教師亦存有差異，職前訓練有待研謀強化，經函請縣政府檢討優先聘用較前順位資格之代理教師，並研議安排職前教育等相關課程，及強化輔導教學機制，以提升代理教師專業知能，確保學生基本受教權益。據復：爭取代理教師自費報名參加教育部協調師培大學開辦之偏遠地區學校學士後教育學分班；另為全縣各國中小教師（含專任、代理及代課等）辦理教學專業與課程品質計畫，協助專業成長課程、辦理公開授課等，並參考薪傳教師計畫精神，規劃及提供代理教師增能學習平台，以提升教師專業知能。

（十六）爭取補助經費推動雙語政策，惟部分項目階段執行成果與目標值尚有落差，又部分外籍師資進用及本國教師雙語專長亦有不足，均待研謀改善，以確實展現執行成效。

行政院為厚植國人英語力與國際溝通能力，於109年9月核定「2030雙語政策（110至113年）計畫」（嗣於111年7月修正），由國家發展委員會與教育部協同相關機關推動各項雙語措施，並於110年9月提出「2030雙語政策整體推動方案」，縣政府為配合該方案六大主軸中之「均衡完善高中以下教育階段雙語化條件」，向教育部國民及學前教育署（下稱國教署）申請補助，並經核定由前瞻基礎建設計畫第3期及第4期特別預算「人才培育促進就業建設－2030雙語政策」項下支應，110至112學年度經費分別為620萬餘元、558萬餘元及771萬餘元（含自籌款62萬餘元、45萬餘元及77萬餘元），規劃辦理提升民眾英語學習力、高級中學雙語實驗班擴增、口說英語展能樂學、部分領域課程雙語教學、擴大引進外籍英語教學人員及英語教學資源中心運作等計畫，以提升學生英語溝通及應用能力。經查其執行情形，核有下列情事：

1.推動方案多數項目已達成階段目標，惟仍有部分階段執行成果與目標值尚有落差：「2030雙語政策整體推動方案」係透過普及提升、弭平差距及重點培育3個面向，以10年為期，推動高中以下學校雙語教育，並訂定2024年及2030年兩階段目標。據教育處提供截至112學年度推動方案執行情形，其中實施英語課全英語授課、部分領域課程實施雙語教學、運用Cool English平臺資源辦理英語線上測驗及引進外籍英語教學人員或部分工時之外籍英語教學助理等4項，分別有5所、2所、5所及5所學校，占連江縣立8所國民中小學比率分別為62.50％、25.00％、62.50％及62.50％，已達2024年目標，並有實施英語課全英語授課1項已提前達到2030年目標，惟與國外學校締結姊妹校部分，尚未有學校達成，經函請積極研謀相關措施協助辦理，以增進學生英語學習機會與興趣。據復：因尚未有學校提出是項申請，目前透過國際學伴計畫，讓學生與國際學生交流，未來將透過定期會議，積極檢討調整整體推動方案，以期更符合執行目標。

2.積極爭取補助經費，惟部分計畫執行情形未盡理想，及英語教學資源中心人力進用不足：縣政府為配合教育部推動高中以下學校雙語教育，向國教署申請補助辦理相關計畫，以均衡完善高中以下教育階段雙語化條件，提升學生英語溝通及應用能力，110至112學年度經核定計畫總金額分別287萬餘元、312萬餘元及881萬餘元（均含自籌款），實際支用金額分別為191萬餘元、206萬餘元及550萬餘元，結餘款各為95萬餘元、105萬餘元及331萬餘元，執行率分別僅66.70％、66.09％及62.38％，其中部分領域課程雙語教學計畫111及112學年度執行率為36.56％及54.70％；引進外籍英語教學人員計畫110至112學年度執行率分別為36.88％、25.97％及39.00％；英語教育資源中心計畫110學年度執行率57.18％，均未及6成，各該計畫執行率偏低，據教育處說明，主要係講師考量時間及路程因素多採線上指導、教師人數不足無法協助支援授課、外師聘任不易且續聘率低等所致；又113學年度連江縣英語教學資源中心運作計畫，獲國教署核定補助經費556萬餘元，預計補助6名人力，截至113年9月底止，實際僅進用4人，尚有缺額2人，亦影響計畫執行。以上，經函請研擬適切因應作為，妥為檢討改善，以善用補助擴增學生於學習環境使用英語機會，營造校園英語口說環境，及發揮整合英語教學資源功能。據復：因離島交通不便等因素，外師遴聘不易影響執行率，礙於先天條件大幅改進實屬困難，嗣後是項計畫擬以線上課程為主，實體為輔方式申請計畫經費；至英資中心進用不足係因全國英文教師普遍短缺，未來將採兼任方式，聘任本國籍及外國籍教學顧問，解決人力不足問題。

| 表15 113學年度國中小學英語文教師具雙語專長情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |  |
| 內容 |  | 合計 | 正式編制教師 | 具專長代理教師 |
| 合計 | 教師人數 | 14 | 8 | 6 |
|  | B2等級人數 | 8 | 3 | 5 |
|  | 占比 | 57.14 | 37.50 | 83.33 |
| 各國中 | 教師人數 | 7 | 6 | 1 |
|  | B2等級人數 | 3 | 2 | 1 |
|  | 占比 | 42.86 | 33.33 | 100.00 |
| 各國小 | 教師人數 | 7 | 2 | 5 |
|  | B2等級人數 | 5 | 1 | 4 |
|  | 占比 | 71.43 | 50.00 | 80.00 |

註：1.連江縣無代課教師及未具專長代理教師。

2.資料來源：整理自連江縣政府提供資料。

3.雙語政策研訂教師證加註專長等級，惟縣立國中英語文教師具備專長等級者占比未及半數，且較國小英語文教師比率為低：依2030雙語政策整體推動方案載述，教師在修畢課程且英語能力具備相當於歐洲共同語文參考標準（The Common European Framework of Reference for Languages,CEFR）B2等級以上者，其教師證加註雙語專長。經據教育處統計，113學年度縣立8所國民中小學進用之英語文教師，英語能力具備相當於CEFR B2等級以上者，共計8人（國中3人、國小5人，含正式編制教師及代理教師），占該學年度英語文教師14人之比率為57.14％（表15），占比未及6成，又按國中、國小分別統計，113學年度國小英語文教師7人，具B2等級者5人，占比為71.43％；至國中英語文教師7人，具B2等級者3人，占比僅42.86％，另正式編制教師具B2等級者亦僅37.50％，均未及半數。鑑於雙語師資係雙語教育政策推動重要基石，且師資培育尚非一蹴可及，經函請注意適時盤點雙語師資資源，並妥為規劃相關輔導或鼓勵等配套措施，以利雙語教育政策推動。據復：將持續配合國教署與各大專院校開設之雙語學分班，鼓勵教師進修及討論研擬鼓勵措施。

| 4.持續推動各項英語教育計畫，惟已逾4個學年度相關成效尚未展現：國中教育英語科目會考為目前國內評估國中生英語能力指標之一，通過會考聽力及閱讀各項測驗，反映學生各面向英語水平，進而幫助教師和學校瞭解學生英語能力，並針對性進行教學及輔導。依據教育處提供之104至113年國中教育會考全國及連江縣應考生英語科目成績分析，考試成績概分為「精熟」、「基礎」及「待加強」3等級，連江縣應考生屬「精熟」比率，約介於5.56％至15.00％間，均較全國平均低6.51至17.11個百分點，且近5年差距均超過10個百分點；屬「待加強」比率約介於19.40％至42.22％間，除109年及113年較全國平均為優（低7.32個百分點）或 表16 104至113年度國中會考英語科成績 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：％、百分點 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 連江縣（A） |  | 全國（B） |  | 差異（A-B） |  |  |
|  | 精熟 | 待加強 | 精熟 | 待加強 | 精熟 | 待加強 |  |
| 104 | 11.21 | 35.34 | 18.15 | 33.20 | - 6.94 | 2.14 |  |
| 105 | 7.14 | 32.86 | 19.10 | 31.78 | - 11.96 | 1.08 |  |
| 106 | 5.56 | 42.22 | 22.67 | 30.84 | - 17.11 | 11.38 |  |
| 107 | 14.29 | 32.38 | 20.80 | 30.95 | - 6.51 | 1.43 |  |
| 108 | 15.00 | 31.67 | 22.86 | 30.38 | - 7.86 | 1.29 |  |
| 109 | 14.93 | 19.40 | 25.90 | 26.72 | - 10.97 | - 7.32 |  |
| 110 | 7.69 | 35.16 | 22.68 | 28.27 | - 14.99 | 6.89 |  |
| 111 | 10.71 | 39.29 | 21.74 | 27.86 | - 11.03 | 11.43 |  |
| 112 | 11.84 | 36.84 | 23.59 | 29.06 | - 11.75 | 7.78 |  |
| 113 | 8.05 | 28.74 | 22.77 | 29.12 | - 14.72 | - 0.38 |  |

註：1.本表僅列載屬精熟及待加強等級，未列基礎等級，並以該等級人數占應考生人數百分比列示。

2.資料來源：整理自連江縣政府提供資料。

略優於全國平均外，均與全國平均差距約1.08到11.43個百分點（表16）。又自推動雙語政策以來，連江縣學生之「精熟」、「基礎」及「待加強」結構呈現巨幅波動情形，且大致呈不升反降趨勢，相關推動成效尚未展現，經函請縣政府妥為檢討探究關鍵因素，積極研擬具體方案，協助學生提升學習成效。據復：將持續辦理教師增能研習，針對課程共同備課及差異化教學，會考試題分析等主題規劃研習，以提升學生學習動機與成效。

（十七）為活化梅石地區戰地文化辦理周邊環境景觀工程，惟水土保持計畫未經核定即核准開工，及施工期間工地主任未依規定專駐工地，均待檢討改善，以提升工程施工品質。

縣政府為活化南竿鄉梅石地區戰地文化遺產，並結合周邊整體環境改善，由文化處於110年向內政部國土管理署提報「城鎮風貌及創生環境營造計畫－梅石營區及市街景觀工程」，嗣於111年1月經核定納入補助，計畫期程111年至115年，該工程於112年6月12日決標，決標金額5,078萬餘元，同年8月1日開工。經查其執行情形，核有下列情事：

1.工程涉及水土保持法開發或開挖整地等項目，惟水土保持計畫未經主管機關核定即逕予核准開工，又文化處及主管機關知悉違反規定情事亦未即時通知補正：梅石營區及市街景觀工程施工基地位處山坡地，工程內容計有山坡地土方開挖、坡地整治、植生復育、新建擋土牆及植栽綠美化等項目，工程契約列有「土石方開挖」、「石材景觀牆」、「植生景觀牆」等工項，均涉及水土保持法第8條第1項第5款規定之於山坡地或森林區內開發建築用地或其他開挖整地，應依水土保持技術規範實施水土保持之處理與維護。經查文化處於112年8月1日核准開工，惟該工程水土保持計畫並未經主管機關核定，該處即逕行核准其開發，核有違反水土保持法第12條第2項規定情事，又本室113年10月就地查核期間將前開情形告知文化處及產業發展處（水土保持維護管理主管機關），惟文化處仍未依水土保持法相關規定督促廠商妥為處理，又產業發展處獲悉違規情形後，亦未即時通知水土保持義務人補正或採取其他行政處分，截至113年12月底該違法施工情事仍持續存在。前開情事工程主辦機關及水土保持維護管理主管機關，均有未確實監督廠商辦理水土保持維護管理責任，經函請縣政府查明監督不周及未積極處置疏失責任，並儘速依水土保持法規定辦理，以避免施工造成水土保持危害。據復：文化處業督促規劃設計單位補送申請水土保持計畫書，嗣經產業發展處審查後於114年3月24日同意，又產業發展處為避免相同情事，已訂定公共工程應辦事項檢核表，供各單位辦理類案工程管控參考。

2.依得標廠商提報之工地主任予以核備，惟施工期間涉有未依營造業法及契約規定專駐現場執行規定工作：依據營造業法第32條規定略以，營造業之工地主任應負責辦理下列工作：一、依施工計畫書執行按圖施工。……三、工地之人員、機具及材料等管理。四、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務等。經查本案得標廠商於112年6月29日向文化處提報工地主任，該處於同年7月24日同意核備，按契約規定施工期間營造廠商派駐工地主任，應依上開營造業法第32條規定赴現場並確實執行上開職務，本案施工期間營造廠商依序辦理景觀擋土牆鋼筋、混凝土、模板等檢驗作業，經檢視各項檢驗施工照片紀綠資料，諸如：113年5月7日「擋土牆模板施工檢驗」、「點焊鋼絲網檢驗」、6月20日「石材進場檢驗」、11月14日「山黃槴進場檢驗」等，均僅有廠商派駐品管人員會同委託監造廠商辦理，至工地主任尚無照片入鏡或實際到場證明，經洽詢文化處承辦人員稱工地主任時有赴現場，委託監造廠商則稱施工期間未曾赴現場，二者說明未盡一致，該工程施工期間工地主任有無確依營造業法及契約規定至現場執行規定工作，經函請縣政府查明釐清妥處。據復：工地主任未依契約規定專駐工地執行規定工作，業依契約規定按未出席日數計罰，並督促落實管控工地現場執行情形，以符營造業法及契約規定。

（十八）為改善離島基層衛生醫療環境辦理擴建工程，惟個別工項計價及投標須知與採購規格制定尚有未盡周妥情事，均待檢討改進，以強化採購作業品質。

縣政府為改善離島衛生所環境品質，經衛生福利部核定補助經費2,583萬元、離島建設基金2,583萬元及該府自籌574萬元，共計5,740萬元，由衛生局辦理「連江縣莒光鄉東莒衛生所擴建工程」及「112年擴建東莒衛生所之空調採購含安裝」等採購案。經查其執行情形，核有下列情事：

1.辦理東莒衛生所擴建工程，核有個別工項增加數量未達給付標準仍核列計價情事：連江縣衛生局辦理「連江縣莒光鄉東莒衛生所擴建工程」，111年3月8日由營造廠商以4,500萬元得標，嗣於同年8月22日開工， 114年3月2日竣工。依契約第3條第2項第1款規定，工程之個別項目實作數量較契約所定數量增減達3％以上時，其逾3％之部分，依原契約單價以契約變更增減契約價金。未達3％者，契約價金不予增減。本案工程開工後因修正原設計內容及後續調整使用需求，經於113年4月17日簽准同意辦理變更設計及修正設計書圖，嗣於5月至9月間確認變更工項及其數量，並於10月4日核准完成變更設計共計增加735萬餘元。經查前開變更設計書圖之增減契約價目表，計有「結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2」等27項變更實作數量，較契約所定數量增加未達3％，惟仍予增加契約價金，又「保險費、管理費、環保清潔費、品管費等」項目亦有隨之增加，致高估契約價金約計16萬餘元，核有個別工項增加數量未達給付標準仍核列計價情事，經函請縣政府督促檢討查明，並依契約規定妥處。據復：衛生局將就個別工項數量高估部分，由最後一期估驗款扣除，至未估驗計價部分，則全面檢討修正，並督促該局加強審查作業，以符契約規定。

2.辦理東莒衛生所空調設備採購案，核有投標須知及採購規格書等規範不一致情事：連江縣衛生局辦理「112年擴建東莒衛生所之空調採購含安裝」採購案，其安裝時程係配合上述東莒衛生所擴建工程施工進度，於工程完工前完成裝機，該採購案112年6月7日由營造廠商以348萬元得標，依投標須知第16條第2項規定，不適用我國締結之條約或約定，外國廠商不可參與投標；我國廠商所供應標的（含工程、財物及勞務）之原產地須屬我國者；又依採購規格書空調設備備註載明「大金，日立，三菱或同等品」；另依契約書第1條第3項規定，契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：1.招標文件內之投標須知及契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。經查得標廠商於投標標價清單之第4項及第5項載列略以，投標標的產地其出口國家或地區填寫為泰國，均與投標須知規定供應標的之原產地須屬我國者未合。由於該空調設備係配合擴建工程施工進度設置，截至113年底尚未裝設，上開有關投標須知及採購規格書等規範不一致情事，經函請縣政府督促查明釐清，以避免造成後續交貨及驗收認定爭議。據復：投標須知部分内容經查證係誤植，爾後將加強注意依照個案實際情形確實制定招標文件，以強化採購作業品質。

六、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見18項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者8項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者10項（表17），其中仍待繼續改善者，再研提審核意見8項通知檢討改善。

| 表17 112年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）年度預算執行結果歲計賸餘為近年最高，惟仍有部分計畫進度未如預期，影響補助收入申撥，又自籌財源占比未及1成，及部分歲出預算保留多年仍未結案等情事，均待研謀改善，以增進預算執行量能。 | 因仍有部分案件補助收入短收，及經費持續保留影響執行量能等情事，業再綜合研提審核意見詳「五、重要審核意見（一）」。 |
| （二）一般性補助款考核總成績已有提升，惟社會福利及基本設施面向仍有檢討成長空間，又部分計畫執行進度偏低甚有未及1成等情事，均待落實檢討調整，以改善整體成績考評結果。 | 因社會福利面向改善不足，且部分計畫執行未如預期，業再綜合研提審核意見詳「五、重要審核意見（三）」。 |
| （三）施政計畫均辦理管考並公告成果報告，惟部分關鍵績效指標達成度、與中央考評項目連結情形，及重大計畫執行進度列管等事項，均待加強辦理或檢討強化，以提升施政效能。 | 因考核項目訂定與執行進度管考，及指標與民眾滿意度連結等事項，仍待加強辦理或檢討強化，業再綜合研提審核意見詳「五、重要審核意見（二）」。 |
| （四）縣營事業整體營運結果已較上年度提升，惟計畫執行及產銷管理等作業，及個別事業經營管理，仍有須檢討改善事項，有待督促研謀妥處，以提高營運績效。 | 因縣營事業整體營運結果未及上年度，又計畫執行及產銷管理亦未盡周妥等情，業再綜合研提審核意見詳「五、重要審核意見（四）」。 |
| 表17 112年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形(續) |  |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| （五）前瞻基礎建設補助金額達數十億元，惟有部分計畫未依期程完成，又新增第4期計畫整體執行率偏低等情事，均待檢討加強辦理，以提升地區基礎建設效能。 | 因部分個案逾核定期程數年未完成，又設施間有損壞未修復或未妥為規劃運用等情事，業再綜合研提審核意見詳「五、重要審核意見（七）」。 |
| （六）住宅法規定主管機關應建置並公開住宅相關資訊，惟系統雖已完成卻未能持續運作，復未適時續擬下期住宅及財務計畫，均待檢討改善，另興建完成之示範及社會住宅自償率達成情形，亦待確實核算，以利持續推動相關政策。 | 因住宅基金各年收支均為短絀，且示範住宅出售未能達成自償，業再綜合研提審核意見詳「五、重要審核意見（十四）」。 |
| （七）持續辦理重大公共建設或設施改善，惟部分計畫年度執行率未及8成，並有悉數未執行或執行率偏低等情事，又各階段管控作業亦未盡周妥，均待研謀改善，以提升各項建設執行成效。 | 因部分重大計畫仍有執行率偏低或管控未周妥情事，業再綜合研提審核意見詳「五、重要審核意見（五）」。 |
| （八）為應業務需要辦理各類採購案件，惟採購過程間有事前評估、招決標評審及履約管理未盡周妥情事，有待檢討改善，以確保政府採購秩序及品質。 | 因採購稽核小組考核成績欠佳，部分相同缺失持續未有效改善，業再綜合研提審核意見詳「五、重要審核意見（六）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為推動施政所需設置非營業特種基金，惟部分基金業務運作及資金運用效能仍待提升，又部分營運計畫執行結果未達預計目標，亦待檢討改善，以發揮基金設置效益。 |  |
| （二）為推動身心障礙者庇護性就業，縣政府與馬祖酒廠共同出資新建庇護工場，惟建物完工後作為倉庫使用，未依原規劃提供作為庇護性就業場域，有待研謀改善。 |  |
| （三）轄管漁業法規定之第二類漁港並列管本籍漁船（筏）數百艘，惟尚未公告漁港得設籍停泊漁船總噸位及艘數，及雖訂定收費標準惟尚未公布施行日期，又部分漁業證照亦有待加強管控事項，以有效提升漁港維護管理作業。 |  |
| （四）設置公有零售市場提供民眾採購生活物資，惟部分攤商未辦理食品業者登錄或自行轉讓攤位，及未建立防火管理制度等情事，均待輔導改正，以完善市場管理秩序，並保障場所消防安全。 |  |
| （五）配合政策推動行動支付服務，惟商家使用意願偏低，有待協助議定較低手續費之可行性，促使地區機關與事業及商家加強推廣使用，以便利民眾生活及活絡離島經濟。 |  |
| （六）持續提供馬祖地區海上交通運輸服務，惟營運長期發生虧損，又船舶新舊操作廠商交接機制尚待建立，另部分地區貨船平均進港天數持續增加，影響民生物資運補，均待檢討改善，以保障居民生活基本需求。 |  |
| （七）依文化資產保存法公告全縣各島為馬祖戰地文化景觀，並持續辦理保存維護及修復，惟部分設施或場域活化及利用成效，尚待檢討加強辦理，以完整呈現戰地景觀風貌。 |  |
| （八）為提供學生良好暨友善學習環境，已建置能源管理系統及校園監視攝影系統，惟有部分設備故障或未妥適運用情事，有待檢討改進，並注意加強管理維護。 |  |
| （九）為改善介壽村停車空間不足設置立體停車場，惟設置地點評估、計畫提報及規劃設計等作業，核有未盡周妥情事，均待檢討妥處，以有效改善地區停車問題。 |  |
| （十）強化北竿與大坵間交通運輸新建跨海橋梁，惟施工期間發生鋼箱圍堰整體下沉入海事故，致工程進度停滯情事，亟待研謀妥處，以利後續工程推進。 |  |

# 參、民政社會處主管

民政社會處主管計有公務機關5個，非營業特種基金2個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

民政社會處主管包括南竿鄉戶政事務所、北竿鄉戶政事務所、莒光鄉戶政事務所、東引鄉戶政事務所及大同之家等5個機關，掌理身分、遷徙與門牌編釘之登記、申請、變更，及老人安養照護等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務（工作）計畫10項，包括辦理戶政管理、各項戶政業務電腦化作業、加強便民服務，及照顧無依或自費入住機構老人等重要施政項目，均已執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數573萬餘元，決算審核結果，審定實現數420萬餘元，較預算減少152萬餘元（26.58％），主要係大同之家安養及養護人數較預計減少，其他收入隨減所致。

2.歲出預算數3,985萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,280萬餘元（82.30％），預算賸餘705萬餘元（17.70％），主要係大同之家實際進用員額較少，人事費及業務費按實際需要覈實支付之賸餘。

二、附屬單位決算非營業部分

民政社會處主管包括連江縣身心障礙者就業基金及連江縣公益彩券盈餘分配基金等2個特別收入基金。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要係辦理身障就業計畫、推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫、職務再設計服務計畫、社會救助計畫、社會福利服務計畫等6項，實施結果，計有身障就業計畫、社會救助計畫、社會福利服務計畫等3項，因實際申請補助案件較預計減少，與按實際需求覈實支用等，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘3,278萬餘元，與預算短絀4,900萬餘元，相距8,178萬餘元，主要係獲配公益彩券盈餘較預計增加所致。

三、重要審核意見

# 各戶政事務所建置門牌點位資料庫供外界加值應用，惟部分門牌無點位資料或座標有誤等情事，有待檢討妥處，以提升資訊完整及正確性。

| 表1 連江縣各行政區電子門牌點位缺漏及錯誤統計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 單位：筆、％ |  |  |  |  |
| 項目 行政區 |  | 電子地圖查詢系統無點位資料 |  |  |  | 門牌號碼相同惟點位座標不同 |  | 門牌號碼不同惟點位座標相同 |  |
|  |  | 筆數 |  | 占比 |  | 筆數 | 占比 | 筆數 | 占比 |
| 合 計 |  | 441 |  | 100.00 |  | 81 | 100.00 | 146 | 100.00 |
| 南竿鄉 |  | 149 |  | 33.79 |  | 33 | 40.74 | 96 | 65.75 |
| 北竿鄉 |  | 147 |  | 33.33 |  | 27 | 33.33 | 15 | 10.27 |
| 莒光鄉 |  | 52 |  | 11.79 |  | 3 | 3.70 | － | － |
| 東引鄉 |  | 93 |  | 21.09 |  | 18 | 22.22 | 35 | 23.97 |
| 資料來源：整理自連江縣政府民政社會處提供至113年8月底止資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

民政社會處主管南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉及東引鄉4個戶政事務所係門牌編釘、管理及維護之權責機關，為配合內政部推動門牌資料結合地理座標業務，促進門牌地址資料加值應用，於受理民眾申請門牌編釘時，先於戶政資訊系統建置門牌資料，每月10日及25日該系統即自動將異動資料轉入門牌點位維護系統，再由各戶政事務所人員標註門牌座標資訊，俾利民眾於連江縣門牌電子地圖系統進行查詢。經查截至113年8月底止，連江縣現存門牌資料計有4,817筆，經本室就民政社會處提供戶政資訊系統門牌及電子地圖點位資料比對結果，核有：部分門牌於電子地圖查詢系統查無點位資料者441筆，其中南竿鄉與北竿鄉占逾6成；門牌號碼相同惟點位座標不同者81筆門牌，南竿鄉與北竿鄉占逾7成；及門牌號碼不同惟點位座標相同者146筆門牌，南竿鄉亦有占逾6成情事（表1），相關門牌點位維護更新作業及覆核機制未臻確實。按戶政門牌係用於識別建物坐落地理位置，並廣泛應用於導航、Google Map、TGOS等地理資訊系統，門牌點位可有效建立門牌資料與具空間特性資料之串連，亦連帶影響相關應用系統加值效能，經函請縣政府督促各戶政事務所釐清相關門牌點位資料並檢討研謀改善，以提升資訊完整及正確性。據復：門牌點位資料錯漏情事均已完成釐正，並持續配合內政部門牌資料結合地理座標業務，及加強各戶政事務所新進人員在職訓練暨系統操作研習。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告所列重要審核意見，計有各戶政事務所為推動行動支付政策，設置多元支付設備及新增繳費方式，惟尚無使用紀錄，且部分設備發生損壞情形，有待加強推廣運用及妥善維護，以提升設備使用效益1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理中。

肆、衛生局主管

衛生局主管計有公務機關1個，非營業特種基金2個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分執行之審核情形如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

衛生局主管僅衛生局1個機關，掌理醫政、藥政、食品衛生、疾病管制及綜合保健等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫10項，包括改善民眾就醫環境、提升醫療服務、加強醫療保健、提高防疫措施、加強疾病管制及緊急醫療救護工作等重要施政項目，其中已執行完成者8項；尚在執行者2項，主要係東引小規模多機能服務中心新建工程、住宿式服務機構使用者補助方案等尚在辦理中，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數2億1,104萬餘元，經追加預算1,844萬餘元，追減預算60萬餘元，合計2億2,888萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億9,010萬餘元，應收保留數420萬餘元，主要係中央政府補助衛生所重擴建暨空間整修工程等案，尚待配合進度申撥款項，須保留繼續執行；合計決算審定數為1億9,430萬餘元，較預算減少3,457萬餘元（15.11％），主要係中央政府補助衛生所宿舍重建工程等案，依實際執行情形撥款。

2.以前年度歲入轉入數計1,699萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,414萬餘元（83.18％）；減免（註銷）數14萬餘元（0.85％），係住宿式服務機構使用者補助方案依實際需要撥入補助款；應收保留數271萬餘元（15.97％），主要係中央政府補助衛生所重擴建暨空間整修工程等案，尚待配合執行進度申撥款項。

3.歲出原編列預算數3億6,354萬餘元，經追加預算2,286萬餘元，追減預算309萬元，合計3億8,332萬元，決算審核結果，審定實現數2億8,649萬餘元（74.74％），應付保留數4,330萬餘元（11.30％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為3億2,980萬餘元，預算賸餘5,351萬餘元（13.96％），主要係衛生所宿舍重建工程等案辦理計畫變更無需支用款項。

4.以前年度歲出轉入數計5,442萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,748萬餘元（32.13％）；減免（註銷）數76萬餘元（1.40％），係東莒衛生所重擴建暨空間整修工程無需支用款項；應付保留數3,617萬餘元（66.47％），主要係布建住宿式長照機構公共化資源計畫及衛生所重擴建暨空間整修工程等案尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

衛生局主管包括連江縣衛生局統籌基金、連江縣立醫院醫療作業基金等2個作業基金。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務（營運）計畫主要係辦理病患門診、住院醫療、牙科收入、自費收入及其他醫療收入等6項，實施結果，均達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘1,975萬餘元，與預算短絀3,844萬餘元，相距5,820萬餘元，主要係門診醫療收入增加，及人員尚未補實，用人費用較預計減少所致。

三、重要審核意見

（一）持續辦理疾病預防及防疫工作，惟部分地區或人員接種率較低，及部分計畫項目執行未如預期，又同項藥品間有採購價差等情事，均待檢討改善，以提升民眾健康保護力。

衛生局為預防疾病發生，提供民眾就醫等需求，113年於衛生保健、綜合保健及防疫工作等3項工作計畫編列預算4,040萬餘元辦理相關業務，另於連江縣衛生局統籌基金編列950萬元採購各衛生所藥品。經查該局辦理各類疫苗接種及藥品管理情形，核有下列事項：

1.為守護民眾健康辦理各項疫苗接種服務，惟有部分地區疫苗接種率較低，及部分防疫人員接種率低於全國平均值等情事，均待加強追蹤控管：衛生局為促進縣民身心健康及預防疾病發生，113年於綜合保健及防疫工作等2項工作計畫編列預算2,708萬餘元辦理相關業務，截至113年底止，累計執行數2,334萬餘元，執行率86.17％。經查各類疫苗接種情形，核有：（1）考量帶狀疱疹好發於免疫力低下之老年人，且發病期及後續併發慢性神經疼痛，對於患者身心狀態及生活品質影響甚巨，辦理長者帶狀疱疹疫苗接種計畫，計畫經費1,371萬餘元，用於採購欣剋疹帶狀疱疹疫苗2,298劑，復據該局說明疫苗須接種2劑（間隔2至6個月），方可達成9成以上防護力，截至113年7月底止，設籍連江縣65歲以上長者計有2,156人，已接種第1劑人數為1,121人（51.99％），已達計畫所訂設籍65歲以上長者半數完成接種之目標，惟經分析各鄉疫苗接種情形，以莒光鄉76.47％最高，南竿鄉56.93％次之，北竿鄉48.20％再次之，東引鄉接種率僅22.84％（表1），各鄉接種率高低有所差距，及有部分長者接種第1劑後已逾6個月仍未施打第2劑114件、重複接種施打3劑1件等情事；（2）國內公費提供幼兒接種常規

表1  各鄉65歲以上長者帶狀疱疹疫苗接種率

單位：人、％

| 鄉 別 | 65歲以上長者 | 接種第1劑人數 | 接種率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 2,156 | 1,121 | 51.99 |
| 南竿鄉 | 1,226 | 698 | 56.93 |
| 北竿鄉 | 471 | 227 | 48.20 |
| 莒光鄉 | 170 | 130 | 76.47 |
| 東引鄉 | 289 | 66 | 22.84 |

註：1.資料截止日：113年7月31日止。

2.資料來源：整理自連江縣衛生局提供資料。

疫苗計有卡介苗等9種19劑次，據該局提供113年上半年疫苗接種完成率情形，整體平均接種率為88.33％，惟其中「麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗第2劑」、「白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗」等2項接種率均未及7成，尤以南竿鄉接種率為52.73％最低，據說明主要係疫苗接種時程較晚，滿5歲幼兒預計於9月份入學前施打所致，有待加強追蹤控管轄內各鄉接種情形，以降低幼兒感染風險；（3）依衛生福利部疾病管制署網站列載，接種流感疫苗係最有效之預防流感病毒方法，建議民眾每年10至12月須接種1次流感疫苗，據衛生福利部疾病管制署公布各縣市112年度流感疫苗接種情形統計表列載，連江縣112年度配送流感疫苗3,600劑，使用3,503劑，使用率雖達97.31％，惟仍為全國最低（平均值99.64％），又疫苗施打對象計有「65歲以上長者（含機構對象）」等13類人員，其中「防疫人員及醫院中非執登工作人員」及「禽畜養殖業及動物防疫人員」等2類人員接種率分別為52.60％及84.62％，低於全國平均值78.86％及91.76％，據說明係部分人員認為已接種COVID－19疫苗，毋須接種流感疫苗所致。以上，經函請衛生局加強宣導與追蹤管理，以提升保護力。據復：（1）就未接種長輩加強衛生教育及接種，並請院所加強人員三讀五對準則；（2）部分未接種幼兒多為設籍連江縣未實際居住者，後續將針對未接種對象家屬持續加強衛生教育，並持續辦理國小校園集中接種；（3）將針對相關人員持續加強衛生教育及接種，以提升群體保護力。

2.持續辦理整合型口腔健康促進計畫，惟兒童塗氟服務利用率低於全國平均值且未及6成，又口腔黏膜陽性個案追蹤率未達預計目標，均待檢討改進：衛生局113年度配合衛生福利部政策訂定連江縣整合型口腔健康促進計畫，包含口腔健康、癌症篩檢與檳榔健康危害防制等2項子計畫，計畫經費170萬餘元，該局為持續推動兒童牙齒塗氟作業，除南竿鄉由縣立醫院牙醫師至轄內幼兒園及公共托育中心提供社區巡迴服務外，其餘各鄉兒童則由家長帶至各衛生所施作牙齒塗氟及牙齒檢查。經查連江縣108至112年兒童牙齒塗氟服務利用率分別為27.87％、47.53％、47.02％、48.18％及57.48％（圖1），雖已逐年提升，惟均低於全國平均值且未及6成，執行成效仍待加強；復依衛生局上開計畫列載，透過主動協助口腔黏膜檢查陽性個案轉介，並追蹤其確診結果，以達成陽性個案追蹤率78％之目標，該局每年辦理整合式健康篩檢，近3年（111至113年）口腔癌篩檢陽性個案數各為18人、11人及5人，惟僅於112及113年完成陽性個案追蹤各1人（9.09％、20.00％），遠低於追蹤率78％之目標，據說明係因民眾需至本

圖1　未滿6歲兒童牙齒塗氟率－全國及連江縣

資料來源：整理自衛生福利部口腔健康司公告資料。

島醫院進行口腔切片檢查方屬完成追蹤，影響民眾就醫意願等，經函請衛生局檢討改進，據復：每年均透過學校發放塗氟同意書，再由縣立醫院或各衛生所配合實施塗氟作業，並發放注意事項及檢查結果；另將與雙和醫院協商提供後續口腔癌陽性個案確診服務，期透過簡化流程或離島就醫服務窗口措施協助陽性個案民眾就診，提升民眾轉介確診意願。

3.為管理各衛生所藥品採購及使用訂定相關作業規定，惟間有同項藥品採購存有價差，及未依規定辦理實地稽查作業等情事，均待檢討改進：衛生局為提供民眾就醫需求，於南竿鄉設置縣立醫院，其餘各鄉設置衛生所，復為督導各衛生所藥品使用及管理，訂有「連江縣衛生局所屬各衛生所藥品管理作業要點」（下稱藥品管理作業要點），113年於連江縣衛生局統籌基金「門診及醫療成本」科目編列各衛生所採購藥品預算950萬元。經查各衛生所藥品採購作業流程，係由各衛生所每月提出藥品採購需求，並由縣立醫院至衛生福利部「藥品物料聯合訂購網」統一辦理採購作業，至未納列聯合訂購之藥品，則由各衛生所自行採購，復查113年1至8月各衛生所採購非聯合訂購藥品計130萬餘元，依各衛生所113年7月藥品庫存月報表所列非聯合訂購藥品逾50項，經分析其採購價格，核有同品項藥品存有1至20元不等採購價差情事；另依據藥品管理作業要點第8點規定，衛生局每年應赴各衛生所辦理2次藥品採購及庫存情形實地稽查，稽查結果陳核局長及相關科室備查，雖據說明已於112年3月辦理1次實地稽查，惟未有稽查紀錄可稽，又113年度截至8月底止，尚未辦理實地稽查作業，均核與規定未符，經函請衛生局研謀改善，據復：各衛生所藥品需求量較少，惟廠商有最低出貨量限制，故造成採購單價差異，已請各衛生所加強評估各項藥品需求，及督促加強採購詢價作業，以提升採購效率；另已於113年10月及11月間赴各衛生所辦理實地稽查作業，及作成書面稽查紀錄，並督導改善管理疏漏事項，以加強掌握各衛生所藥品管理。

（二）業於各鄉設置長照管理分站，惟照服人力長期存有不足，又部分費用申報未能落實稽查，均待妥為改善，以完善照顧服務體系。

衛生局自108年起依行政院「長期照顧十年計畫2.0」於各鄉設置照管分站，並派駐人員就近提供民眾諮詢與評估，及協助長照服務輸送，建立以社區為基礎之照顧型社區，期能提升長照需求者與照顧者生活品質，113年度賡續辦理連江縣長照2.0整合型計畫，計畫經費974萬餘元。經查其執行情形，核有：1.長期照顧十年計畫2.0列載，照顧人力為長照體系重要骨幹，照顧服務員（下稱照服員）於長照服務協助個案日常生活照顧，提供居家式、社區式、住宿式機構及巷弄長照站等服務，連江縣實際從事長照工作之照服員人數由111年之29人，降至113年8月底之24人，且較113年需求人數28人減少4人，約14.28％，據說明係離島交通及住宿等因素，影響人員留職，又預計於114年設置東引鄉小規模多機能服務中心，可提供日間照顧服務15人，依社區式長照機構設立標準規定，每照顧8人應置照服員1人，該中心需聘僱照服員2至3人，已有人力需求情形，惟近3年均未妥為規劃辦理照服員在地化人力發展與培育；2.衛生福利部自107年起實施長照給（支）付制度，並依直轄市、縣（市）政府辦理長期照顧特約及費用支付作業要點規定，由服務單位於提供服務後，至衛生福利部照顧服務管理資訊平臺（下稱照管系統）登載服務紀錄，並檢具服務費用總表、項目清冊等資料，向市縣政府提出服務費用申報，復由各市縣政府運用照管系統與長照2.0服務費用支付審核系統（下稱支審系統）進行審查，衛生局為確保服務單位提供服務品質，每季均辦理稽查作業，並運用支審系統之服務時間重疊異常案件項目功能加強稽查，惟本室於113年8月28日實地查詢結果，仍有113年1月及6月服務時間重疊異常案件迄未辦理稽查。以上，經函請衛生局審酌地區各機構人力需求情形，預先妥為規劃積極招募人員，及落實辦理稽查作業，並就發現問題確實督促與輔導服務單位檢討改善。據復：1.辦理照服員回訓課程時，開放已完訓未投入職場人員參與，為未來投入職場儲備人力準備，並協助有意願參加照服員資格訓練者安排至其他縣市受訓；2.已於系統補報異常案件查核結果，並於每季查核前使用系統排查異常案件，又部分服務單位因資料登打錯誤，致服務時間發生重疊異常情形，已實地輔導檢討改善。

（三）辦理離島地區救護航空器駐地備勤及運送服務計畫，惟部分墊付醫療費用尚待持續清理收繳，又後送及返鄉收費標準亦待通盤評估檢討，以提供民眾適切醫療服務。

衛生局為搶救急重症傷病患縮短就醫交通時間，依據衛生福利部所訂金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫（110至114年度），辦理「離島地區救護航空器駐地備勤及運送服務計畫－連江縣」，提供緊急醫療後送、病危返鄉及交通運輸等服務，截至113年底止，該計畫累計編列預算數4億6,504萬餘元（中央補助3億7,513萬餘元，自籌8,990萬餘元），累計執行數合計4億4,462萬餘元，提供緊急醫療後送586小時、病危返鄉100小時及交通運輸337小時。經查其運送服務執行情形，核有：1.依衛生福利部訂定之「離島地區未具中華民國籍之緊急傷病患後送臺灣本島就醫處理原則」規定，有關離島地區急重症傷病患，如要利用空中轉診後送方案就醫，應以具有中華民國之國籍者為限；未具中華民國籍之緊急傷病患，如於離島地區醫療院所醫治後，有後送臺灣就醫需求，可自費辦理空中轉診，如無力自費空中轉診請個案（或同行人員）聯絡該國駐臺辦事處協助處理，或由當地衛生局或醫療院所代為尋求相關協助。經查109年1月至113年8月間外籍人士於連江縣罹患急重症須緊急後送臺灣接受醫療治療者，計有8人，衛生局本於人道救援精神執行緊急醫療後送任務，已先行墊付相關醫療費用計179萬餘元，事後再由當事人支付或函請相關單位協助處理，截至113年8月底止，尚有4人、金額63萬餘元未完成繳納（表2），雖於113年3月間分別函請相關單位協助處理，惟仍未收繳；2.衛生局依據離島地區嚴重或緊急傷病患就醫交通費補助要點訂定「緊急醫療後送及病危返鄉收費標準」，

表2  外籍人士緊急醫療後送未完成繳納相關醫療費用

單位：新臺幣元

| 日期 | 身分別 | 緊急醫療 後送事由 | 緊急醫療後送服務費用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小 計 | 已收繳 | 待收繳 |
| 合 計 |  |  | 662,287 | 29,100 | 633,187 |
| ## 1120603 | ## 泰籍移工 | ## 壞死性疝氣 | ## 293,272 | ## 9,200 | ## 284,072 |
| ## 1130412 | ## 越籍漁工 | ## 盲腸發炎 | ## 72,042 | ## 9,200 | ## 62,842 |
| ## 1130425 | ## 越籍移工 | ## 左手深部肌肉撕裂傷及韌帶斷裂 | ## 260,566 | ## 9,200 | ## 251,366 |
| ## 1130702 | ## 港籍僑生 | ## 腹痛吐血 | ## 36,407 | ## 1,500 | ## 34,907 |

註：1.資料期間：109年1月至113年8月。

2.資料來源：整理自連江縣衛生局提供資料。

以減輕縣府財政負擔，其中臺馬後送收費9,200元、臺馬病危返鄉收費2萬5,000元、島際後送及病危返鄉收費1,500元，並自90年1月1日起實施，其後為受理民眾申請搭乘航空器安寧交通費用補助及因應物價變動，於100年4月1日訂定連江縣空運安寧民眾交通費用補助自治條例，將臺馬病危返鄉收費標準由90年之2萬5,000元，調整為10％之空運交通費用，最高以3萬6,800元為限，期間歷經4次修正均維持原金額，上開收費標準及自治條例迄今已逾23年及13年均未調整。以上，經函請衛生局依上開處理原則持續清理墊付費用，並就縣政府財政負擔、交通運輸成本、物價水準、地區醫療資源與民眾合理負擔等，適時通盤評估檢討現行收費標準，以提供民眾適切醫療服務。據復：1.截至113年12月底已追回3萬餘元，將持續列管追繳；2.現行經費係由縣政府與衛生福利部共同辦理，經召開研商會議評估結果，綜合地方財政能力與民眾經濟能力及其他離島地區收費作業，自負額不予免除，並暫維持現行收費標準。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表3）。

表3　112年度審核報告所列衛生局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）賡續推動公共托育服務業務，惟有服務量能無法滿足縣民育兒需求情事，又設置親子館辦理活動惟入館人數偏低，均待研謀改善，以提升幼兒服務照顧效能。 |  |
| （二）老人安養及養護服務收容量能雖有餘裕，惟有護理人力不足及消防安全設施尚待提升等情事，又相關評鑑考核規定迄未研訂，均待檢討改善，以提升服務照顧品質。 |  |
| （三）持續辦理食品衛生查驗作業，惟受限查驗人力減少，致查驗件數逐年下降，又部分檢驗項目年度目標值未能配合檢驗量能適時調整，均待研謀改善，以維護食品安全。 |  |

# 伍、警察局主管

警察局主管僅警察局1個機關，負責維護全縣治安工作，掌理有關戶口查察、妨害善良風俗行為取締、集會遊行許可、社會秩序維護、民防團隊組訓、社會治安調查、危害國家線索發掘與偵處及刑事案件偵辦等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務（工作）計畫3項，包括輔導社區巡守隊、掌握轄區動態、實施預防犯罪宣導，教育民眾守法觀念、辦理刑事蒐證講習、辦理常年訓練計畫、提升員警法律知識及專業能力、規劃臨檢勤務，淨化轄區治安等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者1項，主要係警用無線電系統更新案尚在辦理中，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數821萬餘元，決算審核結果，審定實現數777萬餘元，較預算減少43萬餘元（5.30％），主要係中央補助辦理強化社會安全網計畫，依實際執行情形撥款。

2.以前年度歲入轉入數計11萬餘元，決算審核結果，審定應收保留數11萬餘元（100.00％），主要係違反毒品危害防制條例罰鍰案件，尚待收繳。

3.歲出原編列預算數2億634萬餘元，經追加預算1,050萬元，合計2億1,684萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億9,467萬餘元（89.78％)，應付保留數433萬餘元（2.00％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數1億9,901萬餘元，預算賸餘1,782萬餘元（8.22％），主要係實際進用員額較少，及按業務需要減少支付之賸餘。

（三）重要審核意見

1.按警察員額設置基準參酌轄區狀況配置人力，惟持續存有缺額且缺額比率及高年齡層人數占比均高於全國平均，有待妥為研謀改善，並注意持續增加補實，以改善整體警力負荷。

警察局為強化治安防護、維持公共秩序及保護社會安全，設有保安警察隊（兼交通）、南竿、北竿、莒光、東引等4個警察所及東莒、西區等2個派出所，並依據內政部訂頒之「地方警察機關員額設置參考基準」規定，按人口、面積、車輛、犯罪率等因素，參酌所屬轄區治安狀況配置員額。經查該局近3年（111至113年）警察人員編制員額（不含職員、技工、駕駛及工友）為119人，預算員額87人，占編制員額73.11％，人事費預算數每年約1億6千餘萬元，約占各年歲出預算數76.14％至88.03％間，同期間實際員額分別為80人、77人及80人，較預算員額減少7人、10人及7人，缺額比率分別為8.05％、11.49％與8.05％，較內政部警政署公布111年及112年全國警察缺額平均比率之3.85％及4.77％為高，且各年缺額111年僅次於基隆市為全國第二高，112年甚居全國最高，113年為全國第五高；復查該局113年員警缺額情形，分別為局本部、南竿警察所與東引警察所各缺額2人，及刑事警察隊缺額1人，並以東引警察所缺額比率33.33％最高、刑事警察隊16.67％次之，又按該局提供111至113年警察人力年齡分布，50歲至59歲之警察人員占比為38.75％、40.26％、38.75％，較全國平均（介於26.81％至29.64％）約高10個百分點；逾60歲者占比2.50％、2.60％、3.75％，亦高於全國平均（介於1.45％至1.82％）且逐年上升。依上述資料綜合觀之，連江縣警察人力持續存有缺額，且缺額率高居全國前段，又年齡逾50歲者占比亦高於全國平均。為免勤務長期超逾正常負荷，經函請警察局妥為檢討研謀改善，並注意持續增加補實人力，降低年度警力缺額，以改善整體警力工作負荷。據復：連江縣地處離島受交通因素影響調任意願，警察人力缺額須藉由警大或警專畢業生分發填補，為適時補足缺額已函報內政部警政署建議優先派補，未來將持續滾動檢視缺額狀況，以改善員警工作負荷。

2.持續辦理辦公廳舍改善及購置警用裝備，惟有改善工程未申請審查許可即逕行施作，及無線電通訊裝備間有故障未修復等情事，均待檢討改善，以提升警政勤務執行效能。

警察局為改善所屬警察（派出）所辦公廳舍老舊或空間不足問題，均逐年編列預算辦理整（修）建工程，113年度已完成北竿警察所搬遷修建工程；另為供警政勤務聯繫使用，均於各單位配置無線電通訊裝備。經查辦公廳舍修繕工程與無線電通訊裝備經管情形，核有下列事項：

（1）為改善辦公環境辦理北竿警察所搬遷工程，惟有工程施作前未依建築法等規定申請審查許可情事：警察局為改善所屬警察（派出）所辦公廳舍環境，於113年1月規劃辦理「北竿警察所搬遷統包工程」，包含門窗更新、防漏、天花板及改善室內空間等項目，該工程採設計及施工統包方式辦理，工程預算金額785萬餘元，經於113年3月27日辦理公開招標採最有利標決標，廠商以上開預算金額得標承攬，依據建築法第77條之2規定，建築物室內裝修應遵守左列規定：一、供公眾使用建築物之室內裝修應申請審查許可……；另據建築物室內裝修管理辦法第3條規定，本辦法所稱室內裝修，指除壁紙、壁布、窗簾、家具、活動隔屏、地氈等之黏貼及擺設外之下列行為：一、固著於建築物構造體之天花板裝修。二、內部牆面裝修……。經查該工程契約單價分析表，列有1樓公共空間及2樓員警待勤室之天花板施作項目，又依廠商同年5月3日提送之設計圖說亦標示天花板係固著於建築物構造體，惟該工程施作前未向主管機關申請審查許可即逕行施作，核有違反建築法及建築物室內裝修管理辦法等規定情事，又該工程已於113年12月4日驗收完成，經函請警察局檢討查明未依建築法等規定辦理原委妥處。據復：北竿警察所係由連江縣衛生局移撥，因該建物原未領有使用執照，無法申辦室內裝修審查許可，將編列預算補辦申請取得使用執照後，再辦理裝修審查許可，以符相關規定。

表1　無線電裝備數量配置情形

單位：具

| 單位 | 固定臺 | 車裝臺 | 手攜臺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 10 | 7 | 100 |
| 局本部 | 5 | 1 | 12 |
| 刑事警察隊 | 0 | 0 | 8 |
| 保安警察隊 | 0 | 0 | 12 |
| 南竿警察所 | 1 | 2 | 30 |
| 北竿警察所 | 1 | 1 | 13 |
| 莒光警察所 | 2 | 2 | 16 |
| 東引警察所 | 1 | 1 | 9 |

資料來源：整理自連江縣警察局提供至114年1月底資料。

（2）為強化警政勤務聯繫配置無線電通訊裝備，惟有部分裝備故障數月迄未修復情事，有待檢討妥處並注意修復：警察局於四鄉五島所設置警察（派出）所等9個單位配置無線電通訊裝備（表1），經本室於114年2月5日實地抽查前開無線電通訊裝備運作情形，發現部分固定臺（北竿警察所及東莒派出所各1具，共2具)、車裝臺（局本部、南竿及北竿警察所各有1至2具，共4具）、手攜臺（保安警察隊、南竿、北竿及莒光警察所各有2至5具，共12具）等均有故障狀況；復查該局勤務指揮中心每日均由執勤人員填報「無線電抽呼通聯紀錄表」，按114年2月4日紀錄表所列，北竿、東引警察所、東莒派出所以警用電話呼叫，並未採用無線通訊方式，核有未及時處理損壞裝備影響通訊系統運作情事，經函請警察局檢討改善，並注意損壞裝備妥為處理。據復：主要係當地尚無相關無線電通訊設備廠商，致無法及時修復，後續將配合內政部警政署「警用無線電終端設備」計畫，於115年全面汰換無線電通訊裝備。

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見計有2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表2）。

| 表2 112年度審核報告所列警察局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.推動警政戰略智慧平台建構計畫，惟有部分設備驗收合格後遲未辦理功能測試並妥為運用，又車牌辨識監視器線路規劃未盡周延，恐影響既有設備運作，均待研謀妥處，以確保設備建構效益。 |  |
| 2.建置科技執法設備加強取締車輛違停，惟設置完成僅使用數月即停用，有待審慎評估設置需求，並妥為檢討後續使用方式，以使設備發揮應有效益。 |  |

陸、消防局主管

消防局主管僅消防局1個機關，掌理全縣火災預防制度之推廣、火災搶救、緊急救護、防災宣導、火災原因調查、危險物品管理及災害防救等相關業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫5項，包括推廣火災預防制度、落實災害搶救業務、加強救災通訊機能、強化危險物品管理、鑽研消防專業訓練、提升緊急救護能力、精進火災調查技能及發揮民力運用機制等重要施政項目，均已執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數1,189萬餘元，經追加預算180萬餘元，合計1,369萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,356萬餘元，較預算減少13萬餘元（0.97％），主要係中央政府補助緊急救護人才培訓計畫等，依實際執行需求撥款。

2.歲出原編列預算數1億4,354萬餘元，經追加預算4,570萬餘元，合計1億8,925萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億7,769萬餘元（93.89％），預算賸餘1,155萬餘元（6.11％），主要係實際進用員額較少，人事費賸餘。

（三）重要審核意見

1.消防人力配置已達服務人口比目標，惟因地理特性島際間難以互為支援，又部分義消隊員已屆服務年齡上限，均待檢討人力適足性並妥為因應，以確保消防服務量能。

消防局為健全消防組織編制，推動救災救援業務，113年度計編列預算1億2,594萬餘元，辦理災害防救與應變處理、消防安全檢查、災害預防宣導等業務，並持續充實正式員額，運用民力資源強化義消專業技能，以因應各項災害狀況，提升消防救災救援量能。經查相關消防人力增補及配置情形，核有下列情事：

（1）消防人力配置尚有缺額待補實，有待審慎評估現有預算員額適足性，以確保消防服務量能：內政部消防署為紓緩地方消防人力不足及超時服勤現象，前於107年訂定「充實消防人力推動計畫」，以消防人員服務人口比於112年達1：1,300、117年達1：1,100為目標，據內政部消防署公布截至113年11月底止全國消防人力概況統計，其中連江縣消防人員按實際員額計算之服務人口比為1：232，表示平均每名消防人力服務連江縣民約232人，消防服務人口比已達目標值。經查連江縣消防人力（不含職員、技工）近3年（111至113年）編制員額為52人、72人、72人，預算員額為49、56、60人，占編制員額之94.23％、77.78％、83.33％，均未足額編列預算進用，又同期間實際員額為47人、48人及58人，亦較預算員額減少2人、8人及2人，各年均有缺額待補實；復依內政部統計處內政統計查詢網資料，連江縣110至112年消防人力年齡45歲以下者占比雖由54.35％增至74.00％，然60歲以上占比為4.35％、6.25％、6.00％，仍高於全國平均占比（介於0.75％至0.99％間），又按該局提供113年上開消防人力年齡占比分別為72.41％及3.45％，較前3年結構已有變化，其中60歲以上占比雖下降，惟仍高於全國平均；再查連江縣轄區分為5個島，島際間消防人力不易互為支援，影響消防安全保障，經函請消防局審慎評估現有預算員額適足性，如有不足情形，注意妥為爭取經費持續增補，以確保消防服務量能。據復：將持續進用年輕消防人力，以達消防人力年輕化目標；另已規劃115年及116年預算員額分別增至69人及72人，117年將持續爭取補足至編制員額74人，確保消防服務量能。

（2）義消組織及人力尚待持續以多元管道加強招募，又部分隊員已屆服務年齡上限亦待妥為因應，以強化救災救護協助量能：消防局因地理特性島際間正式消防人力難以互相支援，各年均積極辦理義勇消防人員（下稱義消）招募作業，截至114年2月5日止，義消人員編制220

資料來源：整理自連江縣消防局提供截至114年2月4日資料(不含總隊長、副總隊長及顧問)。

人，實際人數為211人。經查義消近3年（111至113年）新進人數分別為13人、14人及14人，截至114年1月底止退隊人數共計6人，其服務年資除1人逾2年外，其餘3人均僅1年餘，甚有2人未滿1年，據稱退隊原因主要係對義消工作認知不足、家庭工作因素無法配合協勤及訓練時間等；復據該局提供義消名冊（不含總隊長、副總隊長及顧問）成員計有204人，年齡介於25歲至71歲間（圖1），以50至59歲者61人為主（29.90％），其次為40至49歲者59人（28.92％），其餘依序為30至39歲者41人（20.10％）、60歲以上者35人（17.16％）及25至29歲者8人（3.92％），按義勇消防組織編組訓練演習服勤辦法第6條規定，義消人員除總隊長、副總隊長、顧問外，服務於總隊、大隊、中隊及分隊或協助防災教育宣導，年齡須為60歲至70歲以下，依上開連江縣義消成員年齡觀之，總隊、大隊及分隊人員分別有1人、2人、20人已逾服務年齡上限（占目前實際人數204人之11.27％），又預估未來3年隊員將屆上開服務年齡上限者計15人，占目前實際人數204人之7.35％，又該局官方網站「民力園地人才招募」專區，僅登載相關招募執行方式，尚無義消招募報名辦法、報名簡章（含義消工作內容介紹、所需專長）等資料，對於有意願加入者尚難獲取充分資訊或初步瞭解。鑑於連江地區地理特性充實義消人力益形重要，經函請消防局持續加強義消招募作業，並以多元管道積極吸引青壯族群加入，以穩定長期義消人力，及強化救災救護協助量能。據復：已持續強化義消招募作業，並透過社群媒體、地方新聞、學校講座、社區活動，提升民眾對義消工作認識與參與意願；另因應部分人員已屆服務年齡上限，將儘速擴大招募年輕人力，及加強義消常年訓練，確保知識與技術延續，期強化救災救護協助量能。

2.為強化救災需求持續購置消防車輛與裝備，惟現行消防梯救災高度以低樓層為主，又部分裝備有置存未配發或損壞無法使用等情形，均待檢討改善，以強化地區救災韌性。

消防局於連江縣各鄉設有6個消防分隊，為執行各項勤務需要購置各類車輛及救災設（裝）備，截至113年底各分隊共購置消防車計20輛及消防梯等救災配備，並配發外勤人員每人2套個人救災裝備等。經查消防車輛經管與裝備配置情形，核有下列情事：

表1　各分隊經管消防車及其配備情形

單位：臺、具

| 單位 | 車輛數 | 配備數量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 掛梯 | 雙節梯 | 參節梯 |
| 合計 | 20 | 19 | 19 | 5 |
| 南竿分隊 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 介壽分隊 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 北竿分隊 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 東引分隊 | 3 | 2 | 4 | － |
| 莒光分隊 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 東莒分隊 | 3 | 3 | 3 | 1 |

資料來源：整理自連江縣消防局提供資料。

（1）各消防分隊均配置消防車並附掛消防梯，惟救災高度以低樓層為主，又各鄉已有部分建築物高度超逾設備可達上限情形，有待審慎評估現有救災設備適足性，以完善災害處理效能：消防局截至114年1月底止於南竿等6個分隊各配置3至4台消防車（共計20台），並依轄區建築物高度另購置掛梯、雙節及參節伸縮梯架等3種規格消防梯（表1），其中掛梯及雙節伸縮梯架長度分別為3公尺及6公尺，各有19具，救援高度係針對未達2層樓及未達3層樓者，參節伸縮梯架則為12公尺、5具（東引分隊未配置，其餘分隊各有1具），供未達5層樓之中高樓層救援使用，各分隊將其裝設於消防車上，執行勤務時依需要調整長度架設展開，由第一線消防人員接近樓層火災現場或受困人員，進行滅火或救援。據縣政府工務處擷取「建築管理資訊系統」截至114年1月底止資料，各鄉建築物高度在12公尺或5層樓以上者，計有南竿鄉21棟及北竿鄉3棟，共計24棟，又各鄉分別有1至7棟已取得建造執照刻正施工中之5至14樓建築物，按內政部消防署111年3月31日訂定之「消防人員救災安全手冊」第35章「消防梯操作安全指導原則」列載，經統計住宅火警向為建築物火警之最大宗，火災初期快速架梯搶救受困者尤為重要，且使用消防梯可大幅縮短救援時間並減少傷亡，惟查該局現有消防車附掛消防梯之災害救援高度以低樓層為主，最高僅12公尺，又各鄉已有部分建築物高度超逾設備可達上限，且考量連江縣地形坡度較大，可供架設旋轉臺空間有限，各鄉均未配置雲梯消防車，經函請消防局審慎評估現有救災設備適足性妥處，並注意加強中高樓層建築物災害預防，及逃生避難措施等消防安全宣導，以強化地區救災韌性，完善災害處理效能。據復：已規劃114年採購15公尺參節梯5具，屆時採參節梯加掛梯，可供4至5層樓建築物救援使用，並加強消防人員高樓層救災訓練，提升應對高樓火災能力，及定期進行高樓層建築消防演習，確保居民與消防人員熟悉應變程序。

（2）持續購置各項消防裝備以供消防人員基本救災需求，惟有部分裝備置存未配發及損壞無法使用等情形，有待注意加強堪用檢查並妥為處理損壞部分，及檢討強化新購裝備即時配發使用，以保障消防人員救災安全：消防局為提供消防人員救災個人裝備基本需求，各年均持續購置相關裝備，113年5月辦理「消防人員個人救災裝備1批」採購案，購買消防衣褲、消防鞋、頭盔、手套、空氣呼吸器，及高階熱顯像儀、RIT救援包等，經費1,340萬餘元，同年12月10日驗收完成後，配發各分隊各4至7套個人裝備，其餘裝備依業務情形配發。經查內政部消防署111年3月31日訂頒之「消防人員救災安全手冊」第3章「NFPA 1500 涉災害搶救部分之救災安全內容」列載，消防人員個人防護裝備於執行救災須完整著裝，包括全套防護衣、自給式空氣呼吸器及救命器等，可提供消防人員基本防護，穿戴未完整，可能增加救災過程傷亡風險，又按消防署核定「各縣（市）消防機關113年下半年2套消防衣規劃配發統計表」列載，截至113年12月底止，全國中、分隊外勤人員1萬2,295人，其中連江縣分隊外勤人員36人，已足額配發每人2套消防衣（含褲）；復查各分隊消防裝備保管使用情形，經本室於114年2月7日會同該局人員抽查結果，其中上開113年5月購買並於年底配發之個人救災安全裝備，僅北竿分隊配予各外勤消防人員，其餘各分隊仍置存倉庫未拆封配發，又南竿、北竿及東莒分隊核有消防衣褲、空氣呼吸器、救命器、胸燈、面罩等個人裝備損壞或無法使用情形；再查該局雖於113年11月間辦理裝備檢查暨財產盤點，惟僅就數量是否相符核對確認，未就其堪用狀況一併查察處理，經函請消防局注意加強救災裝備堪用檢查，並就損壞部分妥為處理，及檢討強化新購裝備即時配發使用，以保障消防人員救災安全，強化救災執行效能。據復：已全面清查就逾使用年限，且維修不符經濟效率者辦理報廢，至尚可修復者將儘速送修，並要求同仁強化裝備檢查與報修作業，及加強新裝備使用與維護教育訓練等。

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告所列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

| 表2 112年度審核報告所列消防局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.為強化救災能力辦理裝備檢查與養護，惟有消防車輛未如期交車及消防栓水壓偏低情形，又部分區域有無線電通訊系統無法相互通聯狀況，均待檢討改善，以確保救災量能。 |  |
| 2.已依消防安全設備設置標準辦理各類場所清查，惟仍有部分案件未依規定期限完成檢查，又部分不合格場所亦有未依限改善完成情事，均待持續加強辦理，以落實防災成效。 |  |

柒、地政局主管

地政局主管僅地政局1個機關，掌理土地及建物所有權登記、測量、地權調整、土地利用、地價現值查估作業等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫4項，包括辦理土地總登記及不動產糾紛調處、不動產成交案件實際資訊登錄作業、辦理基準地地價、土地徵收、土地現值評議及公告等重要施政項目，均已執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數303萬元，經追加預算2萬餘元，合計305萬餘元，決算審核結果，審定實現數407萬餘元，較預算增加101萬餘元（33.34％），主要係登記案件增加，登記費收入增加。

2.歲出原編列預算數3,073萬餘元，經追加預算2萬餘元，合計3,076萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,504萬餘元（81.39％），預算賸餘572萬餘元（18.61％），主要係實際進用員額較少，人事費賸餘。

（三）重要審核意見

已列冊管理未辦繼承登記不動產並公告，惟逾期未完成登記增幅高於全國平均，又網站公告項目與系統查詢條件設計未臻周妥，均待檢討改善，以保障民眾權益及個人資訊安全。

地政局為健全地籍管理，依土地法第73條之1等規定辦理逾期未辦繼承不動產列冊管理作業，並於113年度「一般行政－土地行政」業務（工作）計畫項下列支577萬餘元辦理相關產籍清理與管理等業務。經查其執行情形，核有下列事項：

1.已列冊管理未辦繼承登記不動產並公告，惟近年仍未完成登記筆數與面積增幅高於全國平均值，有待持續清理：據內政部統計，連江縣近年未辦繼承登記土地及建物列冊管理資料，其中土地由108年底之498筆、面積8.45公頃，增至112年底之634筆、13.17公頃，增幅分別為27.31％、55.97％；建物亦由1棟增至2棟，面積94.16平方公尺增至229.56平方公尺，增幅為143.80％，均高於全國平均值（各為25.51％、13.58％、25.37％及23.49％），截至113年底，未辦繼承登記列冊管理之土地略降為589筆、面積12.80公頃，建築物則仍為2棟、面積

表1　連江縣近年未辦繼承登記不動產筆數與面積

| 項 目 年 底 | 土 地 |  | 建 物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 筆數 (筆) | 面積 (公頃) | 棟數 (棟) | 面積 (平方公尺) |
| 108 | 498 | 8.45 | 1 | 94.16 |
| 109 | 596 | 10.42 | 1 | 94.16 |
| 110 | 647 | 10.83 | 1 | 94.16 |
| 111 | 670 | 13.72 | 1 | 94.16 |
| 112 | 634 | 13.17 | 2 | 229.56 |
| 113 | 589 | 12.80 | 2 | 229.56 |
| 108至112年底 增幅（％） | 27.31 | 55.97 | 100.00 | 143.80 |
| 108至113年底 増幅（％） | 18.27 | 51.48 | 100.00 | 143.80 |

資料來源：整理自內政部統計年報。

229.56平方公尺（表1）。經查該局為避免繼承人因逾期申辦繼承登記而遭罰，已按月依內政部地政司提供之除戶資料進行清查及比對，主動通知繼承人申辦繼承登記，至逾一年未辦繼承登記不動產案件，公告繼承人於3個月內聲請登記，就已知繼承人及其住址者同時以雙掛號書面通知，然部分案件雖查知繼承人有多位，實際僅通知1人，恐有影響其他繼承人權益之虞，經函請地政局檢討或參考其他縣市輔導繼承人申辦繼承登記措施之作法，持續積極清理，以保障民眾權益及健全地籍管理。據復：因馬祖宗親關係緊密特性，於獲知繼承人時即通知其轉知其他繼承人辦理繼承登記，爾後獲知多位繼承人將悉數通知，以維護民眾權益。

2.網站公告未辦繼承登記不動產資訊並建置查詢系統，惟公告項目與系統查詢條件設計妥適性均待檢討強化，以降低資訊過度公開風險：地政局為便利民眾查詢逾期未辦繼承登記不動產資料，於機關網站設有「逾期未辦繼承地建號資料」及「逾期未辦理繼承列管資料」等2類查詢系統，並公告未辦繼承登記清冊資料，其中包含被繼承人姓名、死亡日期、住址及死亡時戶籍、不動產標示、面積及權利範圍等資訊。前開查詢系統經本室114年2月26日實測結果，核有僅輸入列管年度或僅選取段別，即可取得該年度或該段別之全部被繼承人姓名（中間字隱碼）、被繼承人死亡日期、被繼承人住址、公告發文日期、代管情形、段別、地號、面積及權利範圍等資訊，潛存資訊過度公開風險，為免有心人士利用並取得被繼承人相關資訊，進行偽造侵占待繼承無人管理土地等情事，經函請地政局檢討強化系統查詢條件設計與相關公告資訊項目詳簡妥適性，以確實維護民眾個人資訊及財產安全。據復：已檢討強化未辦繼承作業查詢系統，並修正設定查詢相關條件，以降低資安公開風險。

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見，計有定期調查土地買賣資訊辦理重新規定地價作業，惟各鄉公告地價調整未盡均衡，有待審慎評估各地價區段差異情況，妥適訂定調整期程逐步縮減差距，以提升區域地價均衡性等情事，待研謀改善1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理中。

捌、財政稅務局主管

財政稅務局主管僅財政稅務局1個機關，掌理連江縣政府財務行政、公產、公庫及菸酒管理、促進民間參與公共建設及其他有關財政等事項，並辦理地方稅各項稅捐稽徵業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫7項，包括辦理公庫資金調度及集中支付作業、監督輔導鄉鎮市財政及公庫、縣有財產管理與監督、執行菸酒稽查及取締、各項地方稅稽徵及欠稅管理、債務舉借、償還及付息等重要施政項目，其中已執行完成者5項，尚在執行者1項，主要係私劣菸品查緝作業尚在辦理中，須保留繼續執行；未執行者1項，係未舉借債務，致無利息支出。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數2,575萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,601萬餘元，應收保留數180萬餘元，主要係使用牌照稅及地價稅等，尚待收繳；合計決算審定數為3,782萬餘元，較預算增加1,207萬餘元（46.88％），主要係使用牌照稅及印花稅等較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計163萬餘元，決算審核結果，審定實現數106萬餘元（65.20％）；應收保留數56萬餘元（34.80％），主要係使用牌照稅及地價稅等，尚待收繳。

3.歲出預算數3,421萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,779萬餘元（81.23％），應付保留數36萬餘元（1.07％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明，合計決算審定數為2,815萬餘元，預算賸餘605萬餘元（17.70％），主要係實際進用員額較少，人事費賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計46萬餘元，決算審核結果，審定實現數46萬餘元（100.00％）。

（三）重要審核意見

1.為因應房屋稅全國歸戶新制辦理自住設籍輔導，惟實際執行成效有限，又離島免稅車輛已運離逾一定時日仍未依規定徵收使用牌照稅，均待檢討改善，以維護民眾權益及租稅公平。

財政稅務局為達成稅收目標，維護租稅公平，於113年編列「稅捐稽徵」業務計畫，預算389萬餘元，辦理地方稅徵收及管理業務，連江縣近5年整體稅課收入由109年之5億7,575萬餘元，逐年增至113年之10億3,056萬餘元，增幅為78.99％，惟其中屬該局直接收取之使用牌照稅、房屋稅等地方稅收入由3,955萬餘元減至3,519萬餘元（不含菸酒稅、統籌分配稅等），占整體稅課收入比率由6.87％下降至3.42％（圖1）。經查其辦理稅賦稽徵作業，核有下列事項：

（1）房屋稅新制採全國歸戶開徵首年，雖已寄發自住房屋設籍輔導通知書，惟設籍比率未及3成，成效尚屬有限，有待加強相關輔導作業，以維護民眾權益：財政部為減輕單一自住房屋稅稅負、促進房屋有效利用及稅負合理化，於113年1月3日修正公布房屋稅條例部分條文，財政稅務局亦於同（113）年7月5日配合修訂連江縣房屋稅徵收率自治條例，其中第3條規定本人、配偶及未成年子女於全國僅持有1戶房屋，供自住、設有戶籍且房屋現值在一定金額以下者，稅率由1.2％調降為1％，該局因應房屋稅新制開徵首年，透過發布新聞稿及民眾洽詢時加強宣導，並針對住家用房屋未設戶籍者寄發輔導函，惟截至114年2月底止經輔導設籍占比僅為26.26％，成效尚屬有限，經函請財政稅務局注意加強輔導作業，以維護民眾權益。據復：已於馬祖日報及馬祖資訊網刊登新聞稿等相關資訊加強提醒，後續辦理房屋稅開徵公告、催繳通知及民眾臨櫃洽辦業務時，亦將持續加強宣導房屋稅新制規定。

表1  連江縣使用牌照稅課收入

單位：新臺幣千元、％

| 年度 | 地方 稅課收入(A) | 使用牌照 稅課收入(B) | 占比 (B/A×100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 109 | 39,554 | 13,419 | 33.93 |
| 110 | 33,825 | 13,921 | 41.16 |
| 111 | 37,810 | 14,614 | 38.65 |
| 112 | 38,467 | 15,205 | 39.53 |
| 113 | 35,199 | 16,069 | 45.65 |

資料來源：整理自109至113年度連江縣審核報告。

（2）使用牌照稅徵收金額占地方稅課收入近5成，惟有部分離島免稅車輛已運離逾一定時日仍迄未依規定徵收差額情事，有待檢討精進查核技術方法，俾提升清查作業效率：連江縣地方稅課收入由109年之3,955萬餘元減至113年之3,519萬餘元，其中使用牌照稅由1,341萬餘元增至1,606萬餘元，占比由33.93％增至45.65％，為地方稅收主要來源（表1）。經查連江縣係屬離島建設條例適用地區，依使用牌照稅法第7條第1項第11款規定，於該地區領照使用之交通工具，在一定汽缸總排氣量及馬達最大馬力下，免徵使用牌照稅，截至113年9月底止，連江縣請領使用牌照車輛共計5,135輛（應稅車輛2,376輛、免稅車輛2,759輛），財政稅務局為辦理免稅車輛運離連江縣補徵稅款作業，已請臺馬航線業者按月提供每航次載運車輛進出資料，並採人工比對使用現況後，據以核發補稅繳款書，惟按該局提供截至113年9月底止使用牌照稅課稅資料，與臺馬航線業者112年1月至113年8月運送車輛明細分析比對結果，核有467車次（223個車號）免稅車輛已運離連江縣，仍未依規定徵收差額稅額情事，經函請財政稅務局檢討強化現行核對作業，精進查核技術方法，以提升清查效率。據復：將加強運用電腦軟體輔助清查，降低人工比對錯誤情形，並輔導民眾主動提供車輛運送收據，協助查核與管理。

2.地方稅開徵總額已有增加，惟未徵起數額及比率亦隨增並有部分案件逾期多日始移送執行，又舊欠清理成效逐年下降且有債權憑證待徵金額增加等情事，均待檢討改善，以確實保障政府債權。

財政稅務局為維護租稅公平及優化納稅風氣，依據財政部函頒之稅捐稽徵機關清理欠稅作業要點規定，訂定113年度加強清理欠稅作業計畫，辦理欠稅與罰鍰案件清理、移送行政執行署強制執行及稅捐保全等作業，截至113年底止連江縣地方稅未徵數餘額計1,255件、476萬餘元。經查其辦理欠稅防止與清理作業，核有下列事項：

表2  地方稅開徵數與未徵數分析

單位：件、新臺幣千元、％

| 日期 原因 | 112年12月31日 |  | 113年12月31日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 件數 | 金額 | 件數 | 金額 |
| 開徵數總額(A) | 12,262 | 56,108 | 11,088 | 60,036 |
| 未徵數餘額(B) | 1,173 | 3,985 | 1,255 | 4,762 |
| 未徵起比率(B)/(A)×100 | 9.57 | 7.10 | 11.32 | 7.93 |
| 繳款書未送達未徵數(C) | 580 | 1,222 | 628 | 1,157 |
| 占未徵數餘額比率(C)/(B)×100 | 49.45 | 30.68 | 50.04 | 24.30 |
| 取得執行憑證欠稅數(D) | 414 | 1,642 | 379 | 1,912 |
| 占未徵數餘額比率(D)/(B)×100 | 35.29 | 41.22 | 30.20 | 40.14 |

資源來源：整理自連江縣財政稅務局提供資料。

（1）地方稅開徵總額已較上年增加，惟未徵起數額及比率亦隨之上升，又未徵起案件逾半數繳款書未送達，間有逾4成案件繳納期限屆滿90日始移送執行，均待檢討加強辦理，以確實保障政府債權：連江縣地方稅開徵數總額（含本稅及罰鍰案件）由112年之5,610萬餘元增至113年之6,003萬餘元，惟未徵數餘額由398萬餘元增至476萬餘元，未徵起比率由7.10％增至7.93％（表2），尤以使用牌照稅未徵數318萬餘元（占年底未徵數之67.09％），未徵起比率由13.40％增至17.17％最高；再以未徵起原因金額分析，截至113年底止，繳款書未送達者，仍有628件、115萬餘元（50.04％、24.30％），其中逾8成為地價稅案件，計550件、95萬餘元。復依稅捐稽徵法第39條第1項規定，納稅義務人應納稅捐，於繳納期間屆滿30日後仍未繳納者，由稅捐稽徵機關移送強制執行，惟查該局113年欠稅移送執行案件計266件，移送日距繳納期限屆滿日介於36至214日間，其中逾90日者計118件（44.36％）。以上，經函請財政稅務局檢討加強各稅目徵收作業，並強化繳款書送達與移送執行作業，以有效清理欠稅，確保政府債權。據復：加速查核欠稅人所得與財產資料，將待移送及已取得執行憑證之案件併請行政執行署強制執行，並即時釐正納稅人通訊地址，加強辦理公示送達作業。

（2）近年欠稅清理整體考評成績已有提升，惟舊欠清理項目成績及清理比率卻逐年下降，又執行（債權）憑證待徵金額增加，且近4成案件逾3年未再移送，有待加強辦理，以提升清理成效：財政部為考核地方政府清理欠稅情形，訂有評核作業原則，連江縣近3年（110至112年）經財政部評核結果總得分為91.69分、92.65分及94.25分，在全國22縣市排名由110年第11名，上升至111年第8名及112年第6名，其中防止新欠徵起等項目成績已有提升，惟清理舊欠項目成績下降，清理比率自110年96.72％，降至111年94.46％及112年90.48％，呈逐年下降趨勢；又111至113年底取得執行（債權）憑證件數均逾3百件，金額由111年底167萬餘元增至113年底191萬餘元，且113年底379件執行（債權）憑證中，核發日為111年以前者計150件，占39.58％，近4成案件核有逾3年未再移送強制執行情形，經函請財政稅務局加強欠稅清理作業，並積極查報欠稅人財產及所得等資料，即時掌握處理時效辦理（再）移送強制執行，以提升清理成效。據復：落實查調欠稅人所得資料，定期辦理清理作業，並加強審查逾3年未再移送強制執行案件，縮短再移送期程。

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者1項（表3），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

| 表3 112年度審核報告所列財政稅務局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |  |
| 仍待繼續改善 |  |  |
| 地方稅未徵起件數比率已有下降，惟使用牌照稅未徵數占比仍高，又取得執行憑證件數增加，且再移送執行率偏低，有待檢討改善，以提升清理成效，並維護租稅公平。 | 因未徵起數額及比率上升，及取得執行憑證待徵金額增加，逾3年未再移送強制執行者近4成，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見2.」。 |  |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |  |
| 已辦理菸酒檢查及查緝作業，惟轄區酒廠製程及環境管理等未依規定納入檢查，復未將新興菸品列為查緝項目，均待檢討改善，以提升製造環境安全，維護市場產銷秩序。 |  |  |

# 玖、交通旅遊局主管

交通旅遊局主管包括交通旅遊局及港務處等2個機關，掌理交通行政、運輸規劃、交通管理、交通設施及維護、觀光事業之規劃、觀光從業人員之培育、觀光資源之調查研究、船舶及船員管理、船舶檢丈、航政監理及港埠業務等事項。茲將113年度決算查核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱審核報告戊、參、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫7項，包括辦理交通行政、交通管理、觀光活動行銷宣傳及臺馬、島際交通運輸業務、觀光推廣業務、四鄉五島交通建設、馬祖福澳國內商港航政、港務與棧埠業務等重要施政項目，其中已執行完成者4項，尚在執行者3項，主要係南竿鄉中正國小地下停車場新建工程、公車動態資訊系統建置，及汽車客運業者營運虧損補貼等案尚在辦理中，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數4億450萬餘元，經追加預算1億1,302萬餘元，追減預算63萬餘元，合計5億1,690萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億351萬餘元，應收保留數1億192萬餘元，主要係中央政府補助南竿鄉中正國小地下停車場新建工程、公車動態資訊系統建置、離島地區航空器駐地備勤計畫等案，尚待配合執行進度申撥款項；合計決算審定數為5億544萬餘元，較預算減少1,146萬餘元（2.22％），主要係中央政府補助小三通客運固定航線營運補貼計畫、壁山觀景平台整建工程等案，依實際執行進度撥款。

2.以前年度歲入轉入數計5,510萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,540萬餘元（46.10％）；減免（註銷）數10萬餘元（0.19％），主要係馬祖觀光主題活動及旅遊品質提升等計畫，依業務實際需要辦理補助；應收保留數2,959萬餘元（53.70％），主要係東引鄉簡易型轉運站新建工程及汽車客運業車輛汰舊換新等案，尚待配合執行進度申撥款項。

3.歲出原編列預算數5億9,995萬餘元，經追加預算1億4,566萬餘元，並因辦理馬祖海運船舶優化及營運策略研究案，與新臺馬輪配合基隆港災害防救演習檢查作業等事由，經動支第二預備金190萬餘元，合計7億4,752萬餘元。決算審核結果，審定實現數6億425萬餘元（80.83％），應付保留數1億1,682萬餘元（15.63％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為7億2,107萬餘元，預算賸餘2,644萬餘元（3.54％），主要係小三通客運固定航線營運補貼，依業務需要支用之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計3億5,289萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億4,075萬餘元（68.22％），減免（註銷）數354萬餘元（1.00％），主要係馬祖觀光計程車轉型推動計畫終止執行，註銷相關保留經費；應付保留數1億859萬餘元（30.77％），主要係北竿大坵遊客中心及南竿介壽公共立體停車場等興建工程尚在辦理中，須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

# 1.持續辦理旅館民宿管理輔導業務，惟部分業者未依限完成安全檢查報告，與防火避難設施及聯合稽查結果尚有待處理事項，均待檢討改善，以維護旅客公共安全。

交通旅遊局為持續辦理旅館及民宿管理輔導業務，截至113年9月底計列管旅宿業者239家（旅館4家及民宿235家），依交通部觀光署110至112年考核地方政府辦理旅館業及民宿管理輔導績效結果，連江縣連續3年核定為特優。經查其辦理管理輔導業務情形，核有下列事項：

（1）經輔導以結構安全鑑定證明文件替代取得民宿登記證者，惟有未依限完成安全檢查報告書備查情事，有待檢討改進並注意依規定時限辦理：交通部考量馬祖地區歷經戰地政務時期，部分建築物未能取得使用執照，無法依規定申請民宿登記之特殊性，前於106年11月修正民宿管理辦法第13條規定，增訂馬祖地區建築物未能取得建築物使用執照影本或實施建築管理前合法房屋證明文件，經地方主管機關認定係未完成土地測量及登記所致，且於修正施行前已列冊輔導者，得出具結構安全鑑定證明文件及簡易消防安全設備配置平面圖替代之，並應每年報地方主管機關備查。經查交通旅遊局於上開辦法修正前已列冊輔導者計有73家，經於107年12月至111年7月間全數輔導完成，其中59家已申請並取得民宿登記證、13家切結放棄及1家拆除，又縣政府為執行上開規定，於112年5月15日訂定連江縣民宿辦理結構安全鑑定項目作業要點，其第4點規定依民宿管理辦法第13條及本要點之規定取得民宿登記證之民宿經營者，應於每年1月1日至3月31日，檢附由開業之建築師、執業之土木工程或結構工程技師簽證之建築物結構安全檢查報告書報縣政府備查，始得繼續經營。復查上開取得民宿登記證之59家，其中54家係以結構安全鑑定證明文件替代（其餘5家具有實施建築管理前合法房屋證明文件），113年依規定應於3月底前檢附簽證之建築物結構安全檢查報告書報縣政府備查，惟全數均未依規定期限備查完成，且迄至9月底止仍有15家未完成，占比達27.78％，其中甚有1家於本室查核時（113年9月25日），始發現取得民宿登記證後（111年7月）連續2年（112年及113年）未提送結構安全檢查報告書，又該安全檢查報告依規定係每年提送，114年初各民宿業者又須另提送該年報告書，相關檢查作業核有未盡周妥情事，為免遞延影響次年審查時程，經函請交通旅遊局檢討改進現行辦理流程，注意依規定時限完成，以維護旅客住宿安全。據復：已輔導業者全數完成113年安全檢查報告書報備作業，並會同工務處檢討強化限時審查及補件作業，另114年已加強列管時程督促業者，均依規定時限於3月底前完成。

（2）取得民宿登記證之尚未認定合法建築物業者，其經營期間防火避難等設施（備）安全情形尚待持續追蹤瞭解：交通旅遊局依民宿管理辦法第11條規定，制定「民宿登記申請書」格式，依該申請書所列檢附文件第2項，計有房間數5間以上（不含5間）須完成建築公安申報項目。經查該局列管之235家民宿，其中54家係依上開辦法第13條規定，經地方主管機關認定確無危險之虞，於取得建築物使用執照影本或實施建築管理前合法房屋證明文件前，以經開業之建築師、執業之土木工程或結構工程技師出具之結構安全鑑定證明文件，及經地方主管機關查驗合格之簡易消防安全設備配置平面圖替代，而取得民宿登記證（以下簡稱尚未認定合法建築物民宿業者），嗣後每年應依連江縣民宿辦理結構安全鑑定項目作業要點第4點規定，檢附經簽證之建築物結構安全檢查報告書報縣政府備查，始得繼續經營；其餘181家民宿業者係具有建築物使用執照或實施建築管理前合法房屋證明文件者，其客房數6間以上者有19家，依建築物公共安全檢查簽證及申報辦法附表1所列，其樓地板面積達300平方公尺以上者，須每2年辦理1次簽證及申報，未達300平方公尺者，則每4年辦理1次，其中16家已依規定完成申報作業，另有3家尚在辦理中，惟因上開建築物結構安全檢查報告係確認建築物構造、用途及現況，並依結構特性進行建材試驗，與建築物公共安全簽證及申報著重防火避難設施及設備安全有別，上開54家尚未認定合法建築物民宿業者，依現行法規不適用建築物公共安全檢查簽證及申報辦法，僅於申請民宿登記證時，經地方主管機關查驗合格之簡易消防安全設備配置平面圖，惟其經營期間有關防火避難等設施及設備安全情形，尚待持續追蹤瞭解，經函請交通旅遊局研擬相關可行作法，確保其消防安全設備正常運作，俾強化旅客住宿公共安全。據復：將鼓勵業者辦理公共安全申報，並加強會同消防單位辦理聯合稽查檢測防火避難等設施（備）運作情形。

（3）持續辦理民宿聯合稽查輔導作業，惟尚有部分業者逾規定期限仍未完成改善，又部分業者網站刊載房間數超逾民宿登記證核准數，均待妥為處理：縣政府為輔導管理馬祖地區民宿，依民宿管理辦法等相關規定於112年5月間訂定連江縣民宿設立及管理要點，依該要點第2點規定，由交通旅遊局會同建築管理、消防、警察、衛生等單位組成聯合稽查輔導小組，對民宿實施定期或不定期檢查及輔導。經查113年1至6月已辦理聯合稽查234家旅宿業者（旅館4家及民宿230家，另新設立5家民宿非屬稽查範圍），檢查結果計125家合格、14家未營業及95家不合格，主要違規情形包括未放置客房價目表（或房價不符）及消防安全設備不符規定等，均已函請業者限期改善，惟截至113年9月底，尚有18家民宿業者逾改善期限仍未完成。復查連江縣計有41家旅宿業者可於交通部觀光署旅宿網連結查詢相關設施資訊（查詢日期：113年9月26日），惟其中4家業者網站刊載之房間數，超逾交通旅遊局核發之民宿登記證記載核准房間數，各業者房間數差異數為1至4間。以上，經函請交通旅遊局持續列管督促儘速辦理，並妥為查明有無擅自擴大經營規模情事，以確保民宿合法經營。據復：稽查不合格民宿業者均已完成改善，未來將加強列管追蹤並督促於期限內改善缺失；業者網站刊載房間數超逾核准數係代為刊登廣告或已改供自用等，經輔導完成網站更新，並至現場稽查未發現擴大經營情事。

# 2.承包航空客運機位提供縣民返臺需求，惟近年平均使用率多未達承包機位半數，有待考量實際使用情形及綜合相關因素審慎評估，以發揮補貼政策最適效益。

表2  113年南竿及北竿航線承包航空公司機位使用情形

單位：位、％、新臺幣元

| 月份 | 南竿－臺北航線 |  |  | 北竿－臺北航線 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 實際提供數 (A) | 使用數 (B) | 使用率 (B/A×100) | 實際提供數 (A) | 使用數 (B) | 使用率 (B/A×100) |
| 合計 | 1,473 | 754 | 51.19 | 250 | 54 | 21.60 |
| 4月 | 238 | 52 | 21.85 | 44 | － | － |
| 5月 | 305 | 217 | 71.15 | 46 | 15 | 32.61 |
| 6月 | 296 | 185 | 62.50 | 42 | 21 | 50.00 |
| 7月 | 416 | 202 | 48.56 | 56 | 14 | 25.00 |
| 8月 | 218 | 98 | 44.95 | 62 | 4 | 6.45 |

資料來源：整理自連江縣交通旅遊局提供資料。

表1  110至113年承包航空公司機位使用及補貼情形

單位：位、％、新臺幣元

| 年度 | 實際提供數(A) | 使用數(B) | 使用率 (B/A×100) | 候補數(C) | 補貼空位數 (A-B-C) | 補貼金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 4,207 | 2,031 | 48.27 | 1,106 | 1,070 | 2,183,692 |
| 110 | 689 | 376 | 54.57 | 90 | 223 | 405,860 |
| 111 | － | － | － | － | － | － |
| 112 | 1,795 | 847 | 47.19 | 561 | 387 | 812,040 |
| 113 | 1,723 | 808 | 46.89 | 455 | 460 | 965,792 |

註：1.受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，自110年5月起至111年底暫停實施保留位作業，112年以後承包航空公司機位執行期間為各年4月至8月。

2.資料來源：整理自連江縣交通旅遊局提供資料。

縣政府為改善臺灣與馬祖間空中交通，及增進連江縣居民行之便利，於105年8月訂定「連江縣政府承包航空公司機位補貼作業要點」，由交通旅遊局依該要點第5點規定每年與航空公司協議承包航線、日期、航次及機位數等作業方式，優先提供設籍連江縣居民使用，各航次實際未使用且經現場候補仍未客滿者，由交通旅遊局以全額票價支付機位費用。依該局110至113年與航空公司協議情形，除110年5月至111年12月受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響暫停辦理外，112年及113年執行期間均為4至8月，上開期間承包航空公司提供機位分別為689位、1,795位與1,723位，使用376位、847位與808位，平均使用率為54.57％、47.19％與46.89％，僅110年超過5成，其餘2年使用率均未達承包機位半數，經綜計3年總數，共計承包機位4,207位（已扣除因天候取消航班機位數），使用數計2,031位，平均使用率48.27％，又扣除經現場候補數1,106位後，支付未使用之1,070位補貼空位費用共計218萬餘元（表1）；另以113年4至8月各月資料分析，南竿－臺北航線及北竿－臺北航線每日提供機位數8至25位、2位，月平均使用率介於21.85％至71.15％、零至50％（表2），南竿航線4月、7月與8月使用率僅2成或4成，北竿航線除6月達50％外，其餘月份無人使用或僅少數使用，經函請交通旅遊局審慎衡酌近年機位使用情形，及綜合考量縣民基本交通需求，妥為評估承包機位數量，以使補貼政策發揮最適效益。據復：已依近年機位使用情形，重新評估114年度承包機位數量，並盡量貼合縣民實際需求，以提升補貼資源使用效益。

# 3.辦理馬祖福澳商港服務設施管理業務，惟部分租借場地使用電費未敷實際支出且計收標準多年未檢討，又墊付款項未能適時收回，均待檢討改善，以提升設施服務效益。

港務處負責馬祖福澳商港相關航政、港務與棧埠管理業務，並為處理碼頭貨物裝卸作業，經與船舶貨物裝卸承攬業者簽訂契約，復為提升各港區服務設施使用效益，各年均將部分場地租借機關單位及民間業者進駐並收取租金（使用費）。經查港務處於106年9月訂定「馬祖國內商港旅客服務中心管理要點」規範進駐單位應遵守事項，暨使用辦公室及櫃檯等場地所需繳納房屋租金等事宜，依上開管理要點第10點規定，各使用者應繳納房屋使用費每平方公尺含水電350元、含水不含電250元，倉庫使用費含水不含電150元；至不含電者，因南竿福澳行政旅運大樓及旅客服務中心已設電力使用分錶，經該處參考台灣電力股份有限公司（下稱台電）105年電價表（表燈類/非時間電價/非營業用），於租約訂定依分錶度數按月負擔每度電費3.9元，每年電費計算方式將視前一年總用電電費狀況調整等內容，並據以收費。經查113年截至8月底止，該處已依前開要點與29個機關單位及民間業者簽訂租賃契約或無償借用契約，計收繳租金（使用費）收入1,073萬餘元，租賃或借用期間介於1年至8年10個月不等，據港務處提供南竿福澳行政旅運大樓112年1月至113年8月電費金額，各月電費介於129,044元至445,137元（表3），其每度平均電費除112年2月3.48元及4月3.72元，低於租約之3.9元外，其餘18個月（90％）為3.9元至4.73元間，均高於租約所訂之3.9元，又期間台電已有調整電費，如113年4月1日起，以該場地適用電費計收標準計算，每月用電度數1,001度以上之夏月（6/1至9/30）及非夏月（夏月以外時間）每度電費各為8.46元、6.63元，均較105年10月1日每度電費6.13元及4.42元，增加38.01％及50％，然上開105年所訂每度電費收費標準距今已逾8年未重新檢討，各使用單位電費支付金額是否足敷實際應付金額有待瞭解妥處。復查管理要點第10點有關房屋租金每平方公尺每月含水電350元，已於113年7月修正調整為365元，惟其調幅有否符合實況，亦待併同研處；另委外經營場地依契約規定房屋稅由承租人負擔，惟查城鎮之心建築空間（福澳村129號）113年度房屋稅3萬餘元，逕由港務處墊付，且迄至113年9月底仍未向承租人收回。以上，經函請交通旅遊局督促港務處注意檢討改善，並落實節約用電及研議相關管控措施，暨注意相關履約管理事宜。據復：租借場地收取租金及電費自114年1月調漲，嗣後將依實況滾動式檢討費率及標準；又洽請台電協助評估用電契約容量及計費方式，已於113年9月及12月分別調整福澳港行政旅運大樓及北竿港務大樓契約容量，預估全年使用相

表3  福澳港行政旅運大樓電費及用電度數

單位：新臺幣元、度

| 年月 | 112年度 |  |  | 113年1－8月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 電費 | 使用度數 | 每度平均電價 | 電費 | 使用度數 | 每度平均電價 |
| 合計 | 2,735,785 | 671,340 | 4.08 | 2,116,423 | 479,820 | 4.41 |
| 1月 | 142,999 | 36,000 | 3.97 | 174,430 | 42,420 | 4.11 |
| 2月 | 130,211 | 37,440 | 3.48 | 179,697 | 43,440 | 4.14 |
| 3月 | 129,044 | 33,060 | 3.90 | 159,902 | 40,800 | 3.92 |
| 4月 | 150,904 | 40,620 | 3.72 | 176,874 | 43,440 | 4.07 |
| 5月 | 169,961 | 42,720 | 3.98 | 224,353 | 49,980 | 4.49 |
| 6月 | 231,508 | 55,140 | 4.20 | 321,570 | 71,880 | 4.47 |
| 7月 | 317,793 | 73,860 | 4.30 | 434,460 | 91,920 | 4.73 |
| 8月 | 343,385 | 82,560 | 4.16 | 445,137 | 95,940 | 4.64 |
| 9月 | 347,085 | 80,700 | 4.30 |  |  |  |
| 10月 | 310,076 | 73,080 | 4.24 |  |  |  |
| 11月 | 262,262 | 66,720 | 3.93 |  |  |  |
| 12月 | 200,557 | 49,440 | 4.06 |  |  |  |

資料來源：整理自連江縣港務處提供資料。

同度數可節省電費20萬餘元；及已收回墊付之場地房屋稅。

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見計有3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表4）。

| 表4 112年度審核報告內列交通旅遊局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |  |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |  |
| - 持續辦理旅遊行銷推廣及景點接駁服務，惟旅遊淡季遊客人數仍有減少趨勢，相關方案推動成效有限，又景點接駁路線經營考核及公車動態資訊建置，亦待落實辦理或檢討評估，以帶動地區旅遊發展。 |  |  |
| - 經核定機關資通安全責任等級，惟未依規定設置資安專責人員，又事件通報與應變均未落實；另委外辦理訂位購票系統整體效能提升，惟系統防護及資安損害控制等均有不足，亟待確實檢討強化，以降低資安風險，並保護民眾個資。 |  |  |
| - 持續建構電動車使用環境，惟有部分充電樁無法運作，及同區域設置數量達總數 4 成，且為地區電動小客車總數 5 倍等情事，有待加強宣導推廣使用電動車輛，並妥為檢討充電樁設置數量及管理維護，以提升設施使用效能。 |  |  |

# 拾、環境資源局主管

環境資源局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

環境資源局主管僅環境資源局（下稱環資局）1個機關，掌理全縣環境污染防治、環境衛生及廢棄物處理場營運管理、環境影響評估及水利、下水道工程等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫8項，包括持續進行污水下水道維護管理、離島地區供水改善、推展資源回收、垃圾減量及海漂垃圾清除等重要施政項目。其中已執行完成者3項，尚在執行者5項，主要係離島供水營運虧損差價補貼、后澳水脈文化復興水環境改善計畫等案，尚在辦理中，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數2億8,923萬餘元，經追加預算1億9,200萬餘元，合計4億8,123萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億6,328萬餘元，應收保留數5,251萬餘元，主要係中央政府補助離島供水營運虧損差價補貼等案款項尚未撥入，須保留繼續執行；合計決算數為4億1,580萬餘元，較預算減少6,543萬餘元（13.60％），主要係中央政府補助離島供水營運虧損差價補貼等案，依實際需要撥款所致。

2.以前年度歲入轉入數計2,663萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,621萬餘元（60.89％）；減免註銷數541萬餘元（20.31％），主要係中央政府補助縣市管河川及區域排水整體改善計畫－雨水下水道工程等案，依業務實際需要撥入款項；應收保留數500萬餘元（18.80％），主要係中央政府補助縣市管河川及區域排水整體改善計畫－雨水下水道工程等案，尚待配合執行進度申撥款項，仍須保留繼續執行。

3.歲出原編列預算數3億7,071萬餘元，經追加預算2億3,209萬餘元，合計6億281萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億7,257萬餘元（78.39％），應付保留數4,687萬餘元（7.78％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為5億1,944萬餘元，預算賸餘8,336萬餘元（13.83％），主要係離島供水營運虧損差價補貼等案，依實際需要支付之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計5,598萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,778萬餘元（67.50％），減免註銷數42萬餘元（0.76％），主要係海廢暫存場地設施改善補強措施計畫等案之結餘；應付保留數1,777萬餘元（31.74％），係北竿鄉排水系統改善工程等案尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

環資局主管僅連江縣環境保護共同基金1個特別收入基金。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有空氣污染防制計畫、空氣品質改善維護計畫、水污染防治計畫、環境保護計畫、土壤及地下水污染調查、節能減碳推展業務等9項，實施結果，計有空氣污染防制計畫、水污染防治計畫、環境保護計畫、一般行政管理、土壤及地下水污染調查等5項，依業務實際需要減少支付，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘372萬餘元，與預算短絀1,243萬餘元，相距1,616萬餘元，主要係政府補助收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

# （一）持續推動垃圾減量及資源回收再利用，惟有機具設備與車輛未確實定期保養、部分場區用地多年未撥用及一般廢棄物回收率逐年下降等情事，均待檢討改善，以健全管理及提升資源再利用。

環資局為辦理垃圾清運、廚餘及資源回收等工作，113年度於環保業務計畫編列預算1億64萬餘元，決算數9,488萬餘元，執行率94.28％。經查垃圾處理、資源及廚餘回收再利用情形，核有下列事項：

1.辦理垃圾處理、廚餘及資源回收工作，惟各式機具設備及車輛定期保養未有資料可稽，有待查明妥處：環資局為辦理連江縣四鄉五島垃圾處理及資源回收工作，以維護環境衛生及永續發展，辦理「113年度連江縣一般廢棄物轉運處理委託案」及「113年度連江縣資源回收工作委辦案」，均由同一廠商得標承攬，總決標金額合計2,545萬元，履約期間同為113年1月1日至12月31日。依各該契約作業說明及該局撥交廠商之車輛與機具維護保養作業規範等規定，機關委託廠商操作之車輛、機具，須每半年定期保養1次。經查該局為委託廠商辦理資源回收、垃圾分選及轉運回臺處理等工作，交付相關設施、機具設備及車輛予廠商使用，包含地磅5座、壓縮打包機7台、堆高機5台、保麗龍破碎機1部、保麗龍壓縮機3部、資源及廚餘回收車輛27輛等（表1），並於各該契約編列地磅校正費用30萬元、機具設備及車輛養護費合計96萬元。又廠商113年已辦理5座地磅校正作業並提出相關檢驗報告，每月月報亦有記載壓縮打包機、堆

表1  連江縣一般廢棄物處理機具設備及車輛配置統計

單位：座、台、部、輛

| 機具設備 車輛 廠別 | 地磅 | 壓縮 打包機 | 堆高機 | 保麗龍破碎機 | 保麗龍壓縮機 | 資源及廚餘回收車輛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 27 |
| 南竿廠 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 北竿廠 | 1 | 1 | 1 | － | － | 5 |
| 西莒廠 | 1 | 1 | － | － | － | 2 |
| 東莒廠 | 1 | 1 | 1 | － | 1 | 1 |
| 東引廠 | 1 | 2 | 2 | － | － | 6 |

資料來源：整理自連江縣環境資源局提供資料。

高機等相關機具設備清潔消毒及使用油料情形，惟未有辦理定期保養相關資料，亦無各式車輛定期保養資料可稽，經函請環資局查明並依實際辦理情形妥處。據復：廠商每月提交保養清潔紀錄未依各項設備分列，將要求廠商建置每項設備維修保養紀錄卡，並據以辦理勾稽查對。

2.設置貯存場辦理資源回收作業，惟部分地號屬國有土地，經管理機關通知改善，已逾4年餘仍未辦理撥用作業，有待加強列管並積極辦理：依各機關經管國有公用被占用不動產處理原則第2點規定，國有公用不動產被政府機關占用，管理機關已無公用需要且非其主管目的事業需用者，應通知占用機關依法辦理撥用，不配合辦理者，必要時以民事訴訟排除。經查財政部國有財產署北區分署金馬辦事處於109年12月間派員勘查環資局轄管南竿鄉資源回收貯存場，發現場區使用南竿鄉復興段1607、2563等2筆地號土地，係屬國有土地，並於110年2月25日函請該局儘速辦理撥用作業，該局雖已於111年6月辦理南竿鄉復興段1607地號土地之地形測量，惟截至114年3月底止已逾4年仍未辦理土地撥用作業，經函請環資局加強列管並積極辦理，俾取得土地所有權合法使用。據復：已申請相關土地登記謄本，後續將向縣政府申請撥用土地有無妨礙都市計畫證明書，並向財政部國有財產署提送撥用不動產計畫書申請土地撥用。

3.近5年一般廢棄物產生量雖逐年減少，惟焚化量卻有升高趨勢且廚餘及資源回收量（率）逐漸下降，有待加強推動源頭減量及垃圾分類：環資局為達成2050年資源循環零廢棄及減碳目標，持續辦理「113年度連江縣資源回收工作委辦案」及「113年度連江縣促進源頭減量暨強化分類回收委辦案」，決標金額合計1,955萬元，辦理各類資源回收站之輔導設置與宣導，及推動一次用產品源頭減量稽查、垃圾分類破袋稽查等作業，以促進資源回收再利用，減少廢棄物產生。經查連江縣一般廢棄物產生量雖由108年之9,349公噸，逐年減少至112年之6,092公噸，惟同期間焚化量由2,234公噸增加至2,666公噸，廚餘回收量則由2,999公噸降至1,039公噸，一般廢棄物回收率亦由78.22％降至54.38％（圖1），該

圖1  連江縣一般廢棄物處理及回收

資料來源：整理自環境部「環境統計查詢網」公布資料。

局113年雖持續辦理垃圾強制分類，並就四鄉五島垃圾車辦理隨車破袋檢查2,946件，檢查結果不合格情形主要係紙類與紙容器等資源回收物混入一般垃圾丟棄所致，不合格率約43％，雖較112年不合格率46.35％略減3.35個百分點，惟113年未確實辦理垃圾分類者逾千件，裁罰案件僅1件，垃圾分類執行成效仍待精進，經函請環資局研謀具體改善措施，以降低廢棄物產生量及提升回收率，達資源循環利用目標。據復：將持續透過多元管道加強源頭減量與廢棄物回收宣導，並督促廠商落實資源與廚餘回收工作，及加強勸導民眾確實辦理垃圾分類，如不願改善者將依法告發處分。

# （二）持續辦理空氣及噪音污染防制業務，惟空氣品質微型感測器布建適足性尚待審慎評估，及稽查人員未檢定合格無法使用設備執法，均待檢討改善，以有效發揮科技輔助環境治理功能。

環資局為維護空氣品質及環境安寧，持續辦理空氣污染監測、噪音污染稽查取締等業務，113年於單位預算「環保業務－環境管理」工作計畫編列預算1,263萬元，與連江縣環境保護共同基金之「空氣污染防制計畫」及「空氣品質改善維護計畫」項下編列合計1,243萬餘元，執行結果，單位預算決算數為1,079萬餘元（85.46％），基金決算數為1,794萬餘元（144.28％）。經查空氣及噪音污染防制推動情形，核有下列事項：

圖2  連江縣空氣品質微型感測器配置概況

資料來源：整理自連江縣環境資源局提供資料。

1.建置微型感測器監測空氣品質，惟感測器布建及覆蓋率尚有不足，有待審慎評估需求適足性，考量於人口聚集地區酌予增設或調整：環資局111至113年間辦理「連江縣精進空品感測器物聯網發展計畫」，獲環境部核定補助經費200萬元，建置微型感測器40臺，以運用環境物聯網科技輔助環境治理，即時上傳地區空氣品質監測結果。經查馬祖地區所設置之微型感測器，依環境部空氣品質監測網所載資訊，其主要用來監測小區域之空氣污染情形，如工業區、交通要道或人口密集地區等，常見監測項目為細懸浮微粒（PM2.5）及揮發性有機化合物等，透過高頻率（至少每3分鐘一筆）監測數據，協助環保單位快速辨識污染熱區及可能污染來源，其有效空間涵蓋範圍約100至300公尺半徑，測值容易受干擾因子（如濕度等）影響，且有受地形與風場而影響其準確度，及長時間使用後光源易受灰塵覆蓋失去作用等情形，惟按前述有效空間涵蓋範圍推算，每平方公里約需3.5臺始能完全覆蓋，馬祖地區目前設置之39臺（圖2），另有1臺配合建物拆除暫時移除，倘按地理面積南竿鄉10.43平方公里、北竿鄉9.30平方公里、東引鄉4.35平方公里、東莒島2.86平方公里及西莒島2.38平方公里推算，感測器設置數約為南竿鄉37臺、北竿鄉33臺（倘僅以本島6.43平方公里推算則為23臺）、東引鄉15臺、東莒島10臺及西莒島9臺，較實際設置數量高出數十臺；再依環境部空氣網微型感測器設置點位比對Google地圖網路平臺衛星圖層，核有部分如南竿鄉清水村、仁愛村及介壽村中央地區，北竿鄉后澳村、坂里村、午沙村，東莒福正村、大浦聚落，西莒田澳村等人口聚集處或空污熱點，並未設置或有超出有效空間涵蓋範圍之虞，經函請環保局審慎評估各島監測器需求之適足性，依實際需要調整或考量於人口聚集地區酌予增設，俾即時將監測情形公告民眾注意因應，及採取適當防護措施，以有效發揮科技輔助環境治理功能。據復：將滾動檢討調整微型感測器設置位置，並適時發布空氣污染相關新聞。

2.購置移動式聲音照相系統防制噪音污染，惟取得系統後逾1年餘，稽查人員仍未取得車輛噪音檢定合格證書，致未能執行科技執法：依機動車輛噪音管制標準第2條第7款規定，使用中車輛行駛噪音測定，係以固定或非固定設置方式架設科學儀器，對機動車輛於車道行駛噪音之測定；復依使用中機動車輛噪音管制辦法第6條規定，執行使用中車輛噪音測定之人員，應經中央主管機關訓練及格並取得合格證書。經查環資局於112年12月購置移動式聲音照相系統1套（含噪音計、風速計、溫度計、車牌辨識系統、檢測用筆電等設備）、財產總價計84萬元，預計運用該系統即時記錄機動車輛行駛噪音情形，並就逾噪音管制標準者依法裁罰，惟截至114年3月底止，該局取得該系統已逾1年餘，相關稽查人員均未取得車輛噪音檢定合格證書，致未能執行聲音照相科技執法，經函請環保局督促所屬人員儘速參加相關訓練並取得合格證書，以發揮財物效能及維護環境安寧。據復：待環境部國家環境研究院開設噪音稽查相關課程，將派員參訓取得車輛噪音檢定合格證書，俾利執行科技執法。

# （三）持續辦理污水處理設施委外營運管理，惟間有報告提送期限、委外人員資格及出勤紀錄等未盡周妥情事，均待檢討妥處，以強化契約履約管理作業。

馬祖地區污水下水道系統分布於四鄉五島，預計建置污水處理設施30座，截至113年底止已完成27座，由環資局辦理各污水處理設施委外營運管理，每次委外期間為3年，最近1次「連江縣水資源回收中心代操作維護工作及新建三年試車運轉委託專業服務案」履約期間自113年5月1日起至116年4月30日止，決標金額1億2,000萬元。經查污水處理設施委託代操作及維護管理情形，核有：1.依該案契約工作說明書第4條第2項第26款規定，廠商應於履約期限結束前6個月，提交功能改善及提升報告供機關核定，惟環資局前辦理污水處理設施委外營運管理案，履約期限至113年4月30日止，契約金額9,570萬餘元，該案廠商於113年4月29日始提交功能改善及提升報告，核與前揭規定應於履約期限結束前6個月（112年10月底前）提交未合，然該局未依契約規定處理，逕於113年10月11日撥付第25期（最後一期）服務費用229萬餘元並予以結案；2.依該案契約工作說明書表3駐廠技術人員資格表列載，各鄉污水處理設施副組長為理工相關科系專科畢業者，須具污（廢）水處理操作或維護累積達2年以上經驗，或具有下水道設施操作維護技術士證照（或乙級廢水處理專責人員），惟據廠商113年4月30日提送駐廠技術人員名冊資料，其中莒光污水處理設施副組長學歷係專科學校畢業，並於111年12月1日始從事污（廢）水處理操作或維護工作，至113年4月30日止累積相關工作經驗仍未達2年，且未具有下水道設施操作維護技術士證照；3.依該案契約工作說明書第6條第1項第2款規定，廠商須提供每日24小時之代操作維護工作，操作維護人員含星期六日、國定例假日、民俗節日之日班及中、夜班值班為1員，經

表2  連江縣各鄉污水處理設施配置概況

| 鄉別 | 運轉中污水處理設施 |
| --- | --- |
| 南竿 | 介壽、福澳、清水、馬港、仁愛、復興、珠螺、津沙、梅石等9座。 |
| 北竿 | 塘岐、后澳、芹壁、白沙、坂里、上村、午沙等7座。 |
| 莒光 | 田澳、青帆、西坵、大坪、福正等5座。 |
| 東引 | 南澳、北澳、西引等3座。 |

資料來源：整理自連江縣環境資源局提供資料。

抽查113年12月份各污水處理設施（表2）工作日誌，並與人員簽到（退）簿比對結果，發現北竿、莒光及東引鄉轄內15座污水處理設施於例假日（星期六、日，下同）及平日夜班操作維護人員均無簽到（退）紀錄，另南竿鄉9座污水處理設施於例假日日班及12天夜班亦有類同無人員簽到（退）紀錄情形，又各污水處理設施均有操作維護人員無簽到（退）紀錄，卻於工作日誌簽名之異常情事。以上，經函請環資局查明依約妥處。據復：經請廠商檢討並陳述意見後，確認有逾期提送報告、派駐人員未符契約條件及未確實記錄人員出勤情形等履約缺失，並依契約規定計罰，嗣後將注意加強履約管理。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表3），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表3　112年度審核報告所列環境資源局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 為維護地區空氣品質劃設淨化區，惟移動污染源管制執行成效有限，且有排氣定期檢驗到檢率偏低情事，有待研謀改善並強化管制措施，以有效減少車輛污染排放情形。 | 因空氣品質微型感測器布建及覆蓋適足性尚待審慎評估等，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）持續推動污水下水道系統計畫及水污染防治業務，惟水污染防治費尚未開徵，又部分工程施工品質及污染防治管制措施未臻周延，均待檢討改善，以提升縣民居住環境衛生。 |  |
| （二）運用固定空氣污染源管理資訊系統辦理相關管制措施，惟有部分場所污染物年排放量逾許可量，及未依規定公開許可證資訊等情事，均待檢討妥處，以維環境保護及資訊公開。 |  |

拾壹、統籌支撥科目

統籌支撥科目包括：公務人員退休及撫卹給付、公務人員各項補助及慰問金、災害準備金及各類員工待遇準備等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務（工作）計畫6項，包括執行各機關單位公務人員退休及撫卹給付、公務人員各項補助及慰問金、災害準備金及各類員工待遇準備等重要項目，其中已執行完成者5項；尚在執行者1項，主要係馬祖86據點邊坡修復工程、西莒青帆港區燈浮標修復工程等案尚在辦理中，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

歲出原編列預算數1億1,193萬餘元，因配合地方民意代表研究費調整，經動支各類員工待遇準備64萬餘元，併入機關預算執行後，計1億1,129萬餘元，決算審核結果，審定實現數6,267萬餘元（56.32％），應付保留數3,877萬餘元（34.84％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為1億145萬餘元，預算賸餘983萬餘元（8.84％），主要係各項給付及補助依實際退休或申領人數覈實列支之賸餘。

拾貳、調整公務員工待遇準備

調整公務員工待遇準備預算數2,500萬元，決算審核結果，悉數未執行，係因應行政院調增 113年度軍公教員工待遇，各機關原編列歲出人事費預算及動支各類員工待遇準備後，足以支應，爰未申請動支所致。有關歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱。

拾參、第二預備金

第二預備金預算數1,500萬元，113年度計有交通旅遊局1個主管機關，依預算法第70條規定申請動支，經連江縣政府核准動支190萬餘元（12.70％），未動支1,309萬餘元（87.30％），其動支事由主要係辦理馬祖海運船舶優化及營運策略研究案、新臺馬輪配合基隆港災害防救演習及臺北港疏運航班接駁服務勞務採購案等所需經費。113年度連江縣政府所屬機關申請核准動支第二預備金之總額，占年度歲出決算審定數之0.04％，動支數額經併入機關年度預算配合相關計畫執行，連江縣政府並依預算法第70條規定編具第二預備金動支數額表，於114年2月4日函送連江縣議會審議，經縣議會第8屆第5次定期會審議通過。有關第二預備金動支事由及數額，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱：主管機關動支第二預備金事由簡表。