九、交通旅遊局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）113年度部分

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實現數 | 應收保留數 | 實現數 | 應收保留數 | 合計 | 金額 | ％ |
| 交通旅遊局主管 | 516,905,000 | 505,440,961 | － | － | 403,514,297 | 101,926,664 | 505,440,961 | - 11,464,039 | - 2.22 |
| 交通旅遊局 | 490,539,000 | 478,015,985 | － | － | 376,089,321 | 101,926,664 | 478,015,985 | - 12,523,015 | - 2.55 |
| 規費收入 | 2,630,000 | 1,627,840 | － | － | 1,627,840 | － | 1,627,840 | - 1,002,160 | - 38.10 |
| 財產收入 | 2,075,000 | 1,760,714 | － | － | 1,760,714 | － | 1,760,714 | - 314,286 | - 15.15 |
| 補助及協助收入 | 483,834,000 | 472,831,551 | － | － | 370,904,887 | 101,926,664 | 472,831,551 | - 11,002,449 | - 2.27 |
| 其他收入 | 2,000,000 | 1,795,880 | － | － | 1,795,880 | － | 1,795,880 | - 204,120 | - 10.21 |
| 港務處 | 26,366,000 | 27,424,976 | － | － | 27,424,976 | － | 27,424,976 | 1,058,976 | 4.02 |
| 規費收入 | 14,865,000 | 15,884,361 | － | － | 15,884,361 | － | 15,884,361 | 1,019,361 | 6.86 |
| 財產收入 | 11,500,000 | 11,540,615 | － | － | 11,540,615 | － | 11,540,615 | 40,615 | 0.35 |
| 其他收入 | 1,000 | － | － | － | － | － | － | - 1,000 | - 100.00 |

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 交通旅遊局主管 | 55,104,026 | － | － | － | 107,218 | 25,405,158 | 29,591,650 | 53.70 |
|  | 交通旅遊局 | 55,104,026 | － | － | － | 107,218 | 25,405,158 | 29,591,650 | 53.70 |
| 110 | 補助及協助收入 | 2,850,000 | － | － | － | － | － | 2,850,000 | 100.00 |
| 111 | 補助及協助收入 | 21,677,150 | － | － | － | － | 3,599,500 | 18,077,650 | 83.39 |
| 112 | 補助及協助收入 | 30,576,876 | － | － | － | 107,218 | 21,805,658 | 8,664,000 | 28.34 |

2.歲出部分

（1）113年度部分

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實現數 | 應付保留數 | 實現數 | 應付保留數 | 合計 | 金額 | ％ |
| 交通旅遊局主管 | 747,526,480 | 721,078,723 | － | － | 604,254,198 | 116,824,525 | 721,078,723 | - 26,447,757 | - 3.54 |
| 交通旅遊局 | 700,866,480 | 677,194,664 | － | － | 560,370,139 | 116,824,525 | 677,194,664 | - 23,671,816 | - 3.38 |
| 一般行政 | 121,484,000 | 117,202,341 | － | － | 117,202,341 | － | 117,202,341 | - 4,281,659 | - 3.52 |
| 交通管理業務 | 417,096,480 | 402,356,459 | － | － | 367,786,843 | 34,569,616 | 402,356,459 | - 14,740,021 | - 3.53 |
| 一般建築及設備 | 121,736,000 | 117,204,782 | － | － | 39,224,873 | 77,979,909 | 117,204,782 | - 4,531,218 | - 3.72 |
| 觀光事業管理 | 40,550,000 | 40,431,082 | － | － | 36,156,082 | 4,275,000 | 40,431,082 | - 118,918 | - 0.29 |
| 港務處 | 46,660,000 | 43,884,059 | － | － | 43,884,059 | － | 43,884,059 | - 2,775,941 | - 5.95 |
| 一般行政 | 19,788,000 | 17,022,345 | － | － | 17,022,345 | － | 17,022,345 | - 2,765,655 | - 13.98 |
| 港務業務 | 26,872,000 | 26,861,714 | － | － | 26,861,714 | － | 26,861,714 | - 10,286 | - 0.04 |

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 交通旅遊局主管 | 352,894,070 | － | － | － | 3,542,651 | 240,756,264 | 108,595,155 | 30.77 |
|  | 交通旅遊局 | 352,894,070 | － | － | － | 3,542,651 | 240,756,264 | 108,595,155 | 30.77 |
| 110 | 交通管理業務 | 3,000,000 | － | － | － | 3,000,000 | － | － | － |
| 111 | 小計 | 45,216,738 | － | － | － | － | 28,405,002 | 16,811,736 | 37.18 |
|  | 交通管理業務 | 760,000 | － | － | － | － | 760,000 | － | － |
|  | 一般建築及設備 | 44,456,738 | － | － | － | － | 27,645,002 | 16,811,736 | 37.82 |
| 112 | 小計 | 304,677,332 | － | － | － | 542,651 | 212,351,262 | 91,783,419 | 30.12 |
|  | 交通管理業務 | 10,284,000 | － | － | － | 50,000 | 1,570,000 | 8,664,000 | 84.25 |
|  | 一般建築及設備 | 279,987,332 | － | － | － | 492,651 | 208,065,262 | 71,429,419 | 25.51 |
|  | 觀光事業管理 | 14,406,000 | － | － | － | － | 2,716,000 | 11,690,000 | 81.15 |

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

（1）113年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 交通旅遊局 |  |  |  |  |
| 補助及協助收入 | 483,834,000 | 101,926,664 | 21.07 | 中央政府補助南竿鄉中正國小地下停車場新建工程、公車動態資訊系統建置、離島地區航空器駐地備勤計畫等案，尚待配合執行進度申撥款項。 |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％且50萬元以上，或1百萬元以上者。

（2）113年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算審定數 | 超 (短) 收 數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 交通旅遊局 |  |  |  |  |  |
| 規費收入 | 2,630,000 | 1,627,840 | - 1,002,160 | - 38.10 | 場地設施使用費較預計減少。 |
| 補助及協助收入 | 483,834,000 | 472,831,551 | - 11,002,449 | - 2.27 | 中央政府補助小三通客運固定航線營運補貼計畫、壁山觀景平台整建工程等案，依實際執行進度撥款。 |
| 港務處 |  |  |  |  |  |
| 規費收入 | 14,865,000 | 15,884,361 | 1,019,361 | 6.86 | 離島免稅商店許可費收入較預計增加。 |

註：本表所列項目係指超（短）收數達20％且50萬元以上，或1百萬元以上者。

（3）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 交通旅遊局 |  |  |  |  |
| 110 | 補助及協助收入 | 2,850,000 | 2,850,000 | 100.00 | 馬祖觀光計程車轉型推動計畫終止執行，尚待辦理結案作業。 |
| 111 | 補助及協助收入 | 21,677,150 | 18,077,650 | 83.39 | 東引鄉簡易型轉運站及鄉公所地下停車場等新建工程案，尚待配合執行進度申撥款項。 |
| 112 | 補助及協助收入 | 30,576,876 | 8,664,000 | 28.34 | 中央政府補助市區汽車客運業車輛汰舊換新案，尚待配合執行進度申撥款項。 |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％且50萬元以上，或1百萬元以上者。

2.歲出部分

（1）113年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 交通旅遊局 |  |  |  |  |
| 交通管理業務 | 417,096,480 | 34,569,616 | 8.29 | 公車動態資訊系統建置、汽車客運業者營運虧損補貼、莒光幸福巴士計畫等案尚在辦理中。 |
| 一般建築及設備 | 121,736,000 | 77,979,909 | 64.06 | 南竿鄉中正國小地下停車場新建工程、山海一家周邊復建工程，及馬祖腰山遊憩區場館整建工程等案尚在辦理中。 |
| 觀光事業管理 | 40,550,000 | 4,275,000 | 10.54 | 南竿鄉觀光旅館BOT案前置作業尚在辦理中。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％且50萬元以上，或1百萬元以上者。

（2）113年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 賸餘數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 交通旅遊局 |  |  |  |  |
| 一般行政 | 121,484,000 | 4,281,659 | 3.52 | 實際進用員額較少，及業務費依實際需要支用之賸餘。 |
| 交通管理業務 | 417,096,480 | 14,740,021 | 3.53 | 小三通客運固定航線營運補貼，依業務需要支用之賸餘。 |
| 一般建築及設備 | 121,736,000 | 4,531,218 | 3.72 | 介壽村濱海步道新建、景觀休憩園區改善，與芹壁龍角峰觀景平台整建等工程案經費之結餘。 |
| 港務處 |  |  |  |  |
| 一般行政 | 19,788,000 | 2,765,655 | 13.98 | 人事費依實際需要支用之賸餘。 |

註：本表所列項目係指賸餘數達20％且50萬元以上，或1百萬元以上者。

（3）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 減免(註銷)數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 交通旅遊局 |  |  |  |  |
| 110 | 交通管理業務 | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.00 | 馬祖觀光計程車轉型推動計畫終止執行，註銷相關保留經費。 |

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20％且50萬元以上，或1百萬元以上者。

（4）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 交通旅遊局 |  |  |  |  |
| 111 | 一般建築及設備 | 44,456,738 | 16,811,736 | 37.82 | 東引鄉簡易型轉運站及梅石聚落地下停車場等新建工程尚在辦理中。 |
| 112 | 交通管理業務 | 10,284,000 | 8,664,000 | 84.25 | 汽車客運業車輛汰舊換新案尚在辦理中。 |
|  | 一般建築及設備 | 279,987,332 | 71,429,419 | 25.51 | 北竿大坵遊客中心及南竿介壽公共立體停車場等興建工程尚在辦理中。 |
|  | 觀光事業管理 | 14,406,000 | 11,690,000 | 81.15 | 馬祖腰山遊憩區軟體及整合行銷計畫尚在辦理中。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％且50萬元以上，或1百萬元以上者。