拾陸、市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

一、市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形表

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75項計畫合計 |  | 19,437,109 | 13,517,115 | 69.54 |
| 一、消防局（1項） |  | 43,188 | 1,409 | 3.26 |
| 1 | 楠西分隊、大灣分隊辦公廳舍新建工程 | 43,188 | 1,409 | 3.26 |
| 二、社會局（1項） |  | 46,671 | 1,727 | 3.70 |
| 1 | 前膽計畫－地方創生長照衛福據點整備計畫－北區中樓里東豐段創新整合型服務據點 | 46,671 | 1,727 | 3.70 |
| 三、衛生局（1項） |  | 71,499 | 6,515 | 9.11 |
| 1 | 臺南市新化區衛生所暨衛福園區新建工程計畫 | 71,499 | 6,515 | 9.11 |
| 四、農業局（3項） |  | 707,402 | 271,200 | 38.34 |
| 1 | 將軍智慧水產加工及物流運籌中心智慧水產示範基地計畫 | 75,695 | 18,539 | 24.49 |
| 2 | 臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫 | 457,523 | 178,799 | 39.08 |
| 3 | 臺南市學甲多功能教育園區新建工程 | 174,183 | 73,861 | 42.40 |
| 五、文化局（6項） |  | 877,252 | 352,111 | 40.14 |
| 1 | 臺南文化中心圖書創客空間及辦公室新建工程 | 52,868 | 18,228 | 34.48 |
| 2 | 臺南市赤崁文化園區改造工程 | 676,958 | 240,781 | 35.57 |
| 3 | 直轄市定古蹟原臺南刑務所木造建築群修復計畫 | 89,065 | 35,619 | 39.99 |
| 4 | 臺南市傳統藝術中心（原天仁工商校舍）第一期工程 | 10,580 | 10,143 | 95.87 |
| 5 | 歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程 | 12,239 | 11,844 | 96.77 |
| 6 | 111年臺南市岸內糖廠影視基地發展計畫 | 35,540 | 35,494 | 99.87 |
| 六、交通局（6項） |  | 1,840,524 | 862,262 | 46.85 |
| 1 | 臺南市先進運輸系統紅線規劃作業（可行性研究及綜合規劃） | 64,009 | 3,087 | 4.82 |
| 2 | 臺南市先進運輸系統綠線規劃作業（綜合規劃及環境影響評估第二階段） | 58,000 | 3,000 | 5.17 |
| 3 | 臺南市善化區LM陽光電城多目標立體停車場新建工程 | 64,211 | 4,998 | 7.78 |
| 4 | 臺南市先進運輸系統第一期藍線規劃作業（綜合規劃及環境影響評估第二階段） | 19,275 | 3,116 | 16.17 |

一、市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形表（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 臺南市先進運輸系統第一期藍線延伸線規劃作業（可行性研究及綜合規劃） | 58,210 | 12,300 | 21.13 |
| 6 | 前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫 | 1,576,817 | 835,761 | 53.00 |
| 七、工務局（14項） |  | 1,827,834 | 1,192,729 | 65.25 |
| 1 | 安平跨港大橋新建工程 | 595,975 | 82,969 | 13.92 |
| 2 | 安南區城西里內等5條道路開闢暨道路養護工程 | 58,904 | 26,727 | 45.37 |
| 3 | 東山區南99大埔橋改建工程 | 81,746 | 40,837 | 49.96 |
| 4 | 左鎮區南171民生橋改建工程 | 75,315 | 48,839 | 64.85 |
| 5 | 臺南科學園區特定區內5－40m計畫道路開闢工程 | 82,900 | 71,333 | 86.05 |
| 6 | 陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區新光大道擴、整建工程 | 79,449 | 68,479 | 86.19 |
| 7 | 路平專案計畫 | 330,000 | 330,000 | 100.00 |
| 8 | 官田溪南120線無名橋改建工程 | 49,998 | 49,998 | 100.00 |
| 9 | 急水溪青葉橋改建工程 | 120,000 | 120,000 | 100.00 |
| 10 | 左鎮區南168－2澄山一號橋改建工程 | 40,215 | 40,215 | 100.00 |
| 11 | 柳營區南81重溪橋改建工程 | 38,427 | 38,427 | 100.00 |
| 12 | 陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路擴、整建工程 | 74,533 | 74,533 | 100.00 |
| 13 | 左鎮區草山里南171－1線草山二號橋改建工程 | 42,950 | 42,950 | 100.00 |
| 14 | 三爺溪萬代橋改建工程 | 157,416 | 157,416 | 100.00 |
| 八、都市發展局（3項） |  | 653,369 | 427,519 | 65.43 |
| 1 | 臺南市小東路北側公營住宅興建工程 | 576,040 | 364,178 | 63.22 |
| 2 | 「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段 | 73,374 | 59,917 | 81.66 |
| 3 | 「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型 | 3,954 | 3,423 | 86.57 |
| 九、教育局（5項） |  | 1,329,916 | 901,771 | 67.81 |
| 1 | 112－115年度「國民中小學老舊校舍整建計畫」 | 158,042 | 47,645 | 30.15 |
| 2 | 臺南市立沙崙國民中學轉型為包含K（幼兒園）至12年級具特色雙語教學示範學校新建工程 | 393,196 | 216,976 | 55.18 |

一、市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形表（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 小新國小蓮潭里校區國小第二期暨新設國中增建工程採購案 | 310,028 | 211,587 | 68.25 |
| 4 | 臺南市安定國民小學教研中心新建工程 | 71,212 | 58,074 | 81.55 |
| 5 | 新建公共化幼兒園園舍 | 397,435 | 367,487 | 92.46 |
| 十、市政府（原住民族事務委員會）（2項） |  | 76,309 | 54,331 | 71.20 |
| 1 | 北頭洋聚落綜合服務中心工程 | 6,500 | 350 | 5.38 |
| 2 | 原住民族產業創新價值計畫－布建通路據點－原住民創意中心 | 69,809 | 53,981 | 77.33 |
| 十一、民政局（6項） |  | 848,829 | 605,761 | 71.36 |
| 1 | 新營福園殯葬專區擴建工程 | 52,900 | 2,779 | 5.25 |
| 2 | 臺南市安定區納骨堂增設神主牌位堂新建工程 | 88,859 | 37,932 | 42.69 |
| 3 | 南區第一火化場改建工程 | 230,062 | 149,337 | 64.91 |
| 4 | 110年度臺南市里活動中心重建 | 92,293 | 62,697 | 67.93 |
| 5 | 110年度臺南市里活動中心新建 | 54,273 | 43,947 | 80.97 |
| 6 | 臺南市區公所辦公廳舍拆除重建工程－前瞻計畫 | 330,440 | 309,066 | 93.53 |
| 十二、地政局（7項） |  | 2,213,159 | 1,630,180 | 73.66 |
| 1 | 永康崑大路市地重劃 | 110,719 | 23,957 | 21.64 |
| 2 | 喜樹灣裡市地重劃 | 516,441 | 217,501 | 42.12 |
| 3 | 怡中市地重劃 | 280,014 | 146,422 | 52.29 |
| 4 | 永康六甲頂醫療專用區市地重劃 | 111,723 | 62,413 | 55.86 |
| 5 | 永康二王地區市地重劃 | 40,937 | 28,860 | 70.50 |
| 6 | 北安商業區市地重劃 | 544,689 | 542,663 | 99.63 |
| 7 | 臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收 | 608,632 | 608,360 | 99.96 |
| 十三、體育局（6項） |  | 1,624,228 | 1,229,271 | 75.68 |
| 1 | 善化區全民運動館新建工程 | 25,982 | 44 | 0.17 |

一、市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形表（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 仁德區全民運動館興建工程 | 68,959 | 982 | 1.42 |
| 3 | 永康區全民運動館新建工程 | 58,508 | 1,743 | 2.98 |
| 4 | 臺南市新營區全民運動館新建工程 | 138,929 | 54,763 | 39.42 |
| 5 | 亞太國際棒球訓練中心興建計畫 | 1,213,007 | 1,052,896 | 86.80 |
| 6 | 臺南市安南區全民運動館新建工程 | 118,841 | 118,841 | 100.00 |
| 十四、經濟發展局（1項） |  | 101,905 | 80,398 | 78.90 |
| 1 | 西市場古蹟及周邊街廓整建暨攤商安置計畫 | 101,905 | 80,398 | 78.90 |
| 十五、水利局（11項） |  | 6,808,618 | 5,581,704 | 81.98 |
| 1 | 污水下水道建設計畫第六期 | 4,273,074 | 3,429,815 | 80.27 |
| 2 | 前瞻基礎建設計畫－縣、市管河川及區域排水整體改善計畫第4期 | 623,324 | 500,500 | 80.30 |
| 3 | 三爺溪上游排水截流暨虎尾寮水資源回收中心功能改善及擴建工程計畫 | 134,000 | 107,956 | 80.56 |
| 4 | 前瞻基礎建設計畫－水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫第7批次防洪綜合治理工程 | 148,392 | 119,603 | 80.60 |
| 5 | 臺南市喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程 | 365,000 | 295,000 | 80.82 |
| 6 | 前瞻基礎建設計畫－水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫－113年度應急工程 | 192,500 | 155,732 | 80.90 |
| 7 | 前瞻基礎建設計畫－縣、市管河川及區域排水整體改善計畫第3期 | 477,644 | 406,706 | 85.15 |
| 8 | 前瞻基礎建設計畫－縣、市管河川及區域排水整體改善計畫第2期 | 176,815 | 157,069 | 88.83 |
| 9 | 前瞻基礎建設計畫－全國水環境改善計畫第5批次－竹溪水環境改善計畫 | 65,082 | 60,108 | 92.36 |
| 10 | 「前瞻基礎建設計畫－水與安全－縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第1批次防洪綜合治理工程 | 163,877 | 160,302 | 97.82 |
| 11 | 前瞻基礎建設計畫－水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫第5批次防洪綜合治理工程 | 188,908 | 188,908 | 100.00 |
| 十六、觀光旅遊局（2項） |  | 366,400 | 318,221 | 86.85 |
| 1 | 112、113年度「觀光前瞻建設計畫」－「魅力旅遊據點營造區域旅遊品牌」 | 180,000 | 143,686 | 79.83 |
| 2 | 110、111年度「觀光前瞻建設計畫」－「魅力旅遊據點營造區域旅遊品牌」 | 186,400 | 174,535 | 93.64 |

註：1.本表各主管機關所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排列。

2.資料來源：整理自臺南市政府提供資料。