乙、決算審核結果

決算審核結果重要審核意見彙總索引

貳、縣政府主管

（一）臺東縣113年度歲入歲出連續10年度賸餘、收入支出連續6年度賸餘、累計短絀為近10年度最低，且1年以上公共債務歸零，整體財政狀況持續轉佳，惟仍存有自籌財源比率偏低，及歲出資本門應付保留數比率偏高等情，有待賡續檢討研謀改善	乙- 11

（二）中央考核一般性補助款4大面向成績均逾80分，惟仍有部分考核項目名列倒數或較前2年度名次明顯下滑，及部分補助款執行進度落後，亟待研謀改善，以提升執行成效	乙- 14

（三）積極爭取中央計畫型補助款推動各項施政計畫，有助紓解財政負擔及加速縣政推展，惟間有部分計畫執行進度落後，致預算經費鉅額保留或產生鉅額賸餘，及部分公共設施完工後使用效益未如預期等情，影響計畫執行成效，亟待研謀改善，以提升資源配置及運用效益，並強化整體施政效能	乙- 16

（四）為打造臺東縣宜居、創生、魅力及智慧之永續環境，造福臺東縣民，向行政院提報花東地區永續發展基金第3期（109－112年）補助計畫，惟間有計畫核定後撤案未執行、計畫執行結果未能如期結案或未能達成預期效益等情，亟待積極研謀改善	乙- 17

（五）為進行轄區環境清潔及設施維護管理工作，持續辦理定期維護管理勞務採購案，惟廠商提交履約計價施作照片間有雷同或缺漏情事，且部分履約實際執行情形與契約規定未盡相符，採購履約監督有欠審慎周延，亟待檢討改善，以強化履約管理品質	乙- 18

（六）為提升縣內公共設施服務水準及增進縣民福祉，持續推動重大公共建設計畫，惟部分工程計畫執行率欠佳，亟待督促相關主辦單位積極趕辦並妥擬有效改善措施，俾提升政府施政效能	乙- 20

（七）配合中央政策推動綠能產業發展，近3年累計再生能源發電設置容量成長近3成，惟仍有原規劃優先建置太陽光電設備之場域及其裝置容量實際完成數偏低、地熱能及小水力發電仍待積極推動等情事，亟待積極研謀改善	乙- 20

（八）持續辦理非公用土地維護及運用作業，以維護縣有財產權益，惟存有未訂定清查計畫、未派員定期赴現場勘查及被占用或閒置土地仍多等情事，有待檢討改善	乙- 21

（九）為提升臺東車站周邊道路景觀及人本通行環境品質，辦理臺東車站門戶道路景觀提升計畫工程，惟間有部分工項規劃設計、履約驗收及道路巡查養護等作業未臻周妥，亟待研謀改善	乙- 22

（十）延平鄉公所為利用近年於花東縱谷地區舉辦之常態性大型系列活動所帶來觀光休閒產業契機，辦理延平鄉山林生態探索教育訓練中心建置計畫，惟縣政府未妥為督導該公所於規劃前先行評估確認計畫用地可行性及規劃執行策略並預為追加計畫經費，致遲未完成教育訓練中心建置，影響原訂計畫目標及效益之達成，亟待研謀改善	乙- 23

（十一）為延續傳統生活文化，凝聚部落團結，辦理原住民族部落文化聚會所建築美學計畫，惟間有部分工程前置作業及履約執行未盡完善，部分已完工聚會所未辦理財產登記或未取得使用執照並開放使用，亟待檢討改善	乙- 24

（十二）為改善臺東舊站特區公共廁所空間缺乏及解決遊客需求，規劃興建2處公共廁所，惟工程進度控管成效不佳，且部分履約執行情形尚欠周延，亟待研謀改進	乙- 25

（十三）為建構臺東市綠色生活網絡系統，邁向永續生態城市發展目標，辦理森林公園景觀改造計畫，惟間有部分兒童遊戲場設施之施工品質未臻良善，及部分履約執行情形未盡理想，亟待檢討改善	乙- 26

（十四）為加強公共工程品質管理，提升工程建設品質，成立縣政府工程施工查核小組定期查核所屬（轄）機關工程品質及進度等事宜，惟間有部分執行情形與自訂規定不符，選案範圍及查核作業未臻周妥，亟待檢討改善	乙- 27

（十五）為增加市區停車供給，解決假日大量觀光旅次之停車需求，提高遊憩品質及提升商業服務機能，辦理臺東市新生路停五立體停車場工程，惟間有規劃設計及履約管理等作業未盡完善，亟待研謀改善	乙- 28

（十六）部分工程採購案件間有流（廢）標多次無法及時決標，影響公共工程建設之推動，或未依限刊登決標公告，亟待檢討改進	乙- 29

（十七）縣政府及所屬各機關學校辦理採購執行情形，存有共同性缺失態樣，亟待督促檢討改善	乙- 30

（十八）為提升偏遠地區學校教育品質，均衡城鄉教育資源，積極推動偏遠地區學校教育發展，惟師資配置、正式教師流動率及學生學習成效等未盡理想，亟待研謀改善，以保障偏遠學童教育品質	乙- 31

（十九）為使校園安全防護機制有效運作，訂定強化校園安全防護工作具體作法，惟近年部分校園安全通報事件存有上升趨勢，或部分學校未執行校園安全維護自主檢核工作、未繪製校內外周邊安全地圖、監視鏡頭損壞未立即修復，及攝錄資料保存天數未符規定等情事，亟待研謀改善	乙- 33

（二十）積極推動偏鄉學校中央廚房計畫，改善校園廚房設備及充實午餐人力，以提升孩童午餐品質，惟部分學校辦理情形未臻周妥，或工程執行進度未如預期，有待檢討改善	乙- 35

（二十一）為建構安全、韌性及永續之校園安全環境，持續推動校舍耐震能力評估及補強或拆除重建，惟間有部分校舍建築結構迄未完成耐震補強及構件劣化潛在風險高於一般校舍等情，亟待研謀改善	乙- 35

（二十二）為增加縣民運動場域及推動青年事務，規劃興建運動館及青少年福利服務中心，惟間有工程施工品質管理及履約作業尚欠周延，亟待研謀改善	乙- 36

（二十三）為提供教師、職員及學生優質學習空間，並開放社區居民共享學校圖書資源，以達閱讀推廣之目的，於學校內建置社區共讀站，惟間有採購及開放管理等作業未盡理想，亟待督促研謀改善	乙- 37

（二十四）為提供學校學生及鄰近居民健康安全及優良之活動空間，使前往運動場地之民眾皆可安心無虞從事身體活動，持續推動國中小運動操場及周邊設施整建計畫，惟間有採購及履約管理等作業未盡周妥，亟待督促研謀改善	乙- 38

（二十五）為改善所屬學校室內運動空間不足及減輕縣庫負擔，並響應再生能源政策，陸續推動國中小學設置太陽能光電運動場，惟僅部分學校參與建置，且未能藉由統一標租以擴大設置容量；又部分標租案件間有未參考教育部作業範本妥擬投標須知內容，或履約保證金額度偏低等情，亟待注意檢討改進	乙- 38

（二十六）為改善臺東森林公園售票亭及周邊環境動線，塑造園區出入口景觀意象，辦理園區設施維護修繕計畫，惟間有工程進度控管成效不佳，逾原預定期程1年始完工，且交通動線規劃未臻完善，影響計畫目標效益之達成，亟待積極檢討研謀改善	乙- 39

（二十七）持續辦理因風災受損之富岡漁港防波堤復建工程，惟沉箱製造完成後長期閒置於海灘上，迭遭媒體報載傾斜加劇及安全堪憂，且估驗計價作業尚欠周延，亟待檢討妥處	乙- 40

（二十八）為辦理各漁港基本設施管理及維護，收取漁港管理費，惟存有規章制度與中央法規牴觸、未公告主管漁港管理費之收費標準及漁港管理費收費期程不一致等情事，亟待研謀改善	乙- 41

（二十九）積極推動多角化經營策略，拓展農特產品行銷業務以增加收入，惟間有毛豬拍賣成交量日益縮減，致機械化代宰收入隨同衰退，及農特產品銷售經營績效仍未見翻轉等情，亟待研謀改善，以達成營運盈餘之目標	乙- 42

（三十）設置臺東縣公益彩券基金辦理各項社會福利業務，惟存有基金尚未訂定會計制度及部分計畫執行率未如預期或推動成效不彰等情事，亟待研謀改善	乙- 43

（三十一）辦理身心障礙者職業訓練及就業等服務，協助身心障礙者自力更生與社會服務，惟存有職業訓練班及技能提升班結訓後就業不穩定或證照通過率未達計畫目標，及身心障礙者創業貸款利息補貼與營業場所租金與購置設備補助無人申請等情事，亟待研謀改善	乙- 44

（三十二）持續辦理市地重劃業務，以促進都市發展並提高土地價值，惟存有抵費地久未處置，及需地機關遲未取得公共設施用地等情事，亟待檢討改善	乙- 45

（三十三）為紓解都市計畫地區發展飽和壓力，並實現帶動地方經濟發展及改善地區生活環境品質，辦理豐榮、豐樂地區（南區）區段徵收案，惟間有工程執行進度落後，長期債務舉借餘額增加衍增利息負擔，且對於配餘地處分方式僅訂有標售相關規定，不利土地多元開發利用等情事，亟待研謀改善	乙- 46

（三十四） 為提供臺東市都市發展及公共設施用地，同時改善地區生活環境品質，辦理豐榮、豐樂地區（南區）區段徵收工程，惟間有品管人員稽核自身查填之自主檢查表、部分模板施作情形與契約規定不符及部分管道受污水人孔位置影響佈設等情，亟待檢討改善	乙- 47

（三十五）辦理原住民族樂舞文創產業品牌創生計畫，強化在地樂舞人力素質及資源，惟間有工程採購案件進度落後，出借場館收費作業未臻嚴謹，及參與活動人次未達目標等情事，有待檢討改善	乙- 48

（三十六）賡續辦理原住民族部落大學計畫，提供原住民族充分學習機會，落實終身教育政策，惟間有男性族人參與課程比例偏低，及開辦課程參與人數未達計畫目標等情事，有待檢討改善	乙- 49

（三十七）為確保國有林林產物之管理，加強查核代管盜伐國有林林木殘材保管情形，惟未協調中央主管機關及督導公所建立代管國有林林產物管控機制，國有林林產物管理未臻完善，有待研謀改善	乙- 50

（三十八）為增進民眾搭乘公路公共運輸意願，配合交通部及所屬公路局公共政策辦理相關計畫，113年度公共運輸市占率已有提升，惟公共運輸通勤月票銷售及使用未盡理想，及部分偏鄉地區公路公共運輸空間服務涵蓋率低於預期目標等情事，亟待研謀改善	乙- 51

（三十九）為解決偏鄉縣民交通不便及改善遊客到臺東公共運輸時間與空間涵蓋率不足等問題，建置交通預約媒合平台，惟部分系統功能尚未開發或開發後未上線，或開發跨載具轉乘系統及旅運規劃功能，未將相關交通接駁模式納入，致未能達成原訂目標等情事，亟待積極研謀改善	乙- 52

（四十）為提供更便民接駁服務及帶動臺東地方創生，補貼民眾搭乘TTGO在地接駁路線部分車資及營運業者空駛成本，惟搭乘使用情形不如預期，且部分補貼載運明細登錄異常，亟待積極研謀改善	乙- 54

（四十一）為營造美學環境，依文化藝術獎助及促進條例等規定推動公共藝術設置政策，惟存有機關間橫向聯繫尚待強化、列管案件久懸未結及經費支用於傳統工藝美術扶植傳承等項目未符規定比率等情事，亟待檢討改善	乙- 55

（四十二）為促進地方與藝術美學、科技創意共融，持續於知本溫泉地區辦理臺東光祭光藝術活動，期打造為東臺灣指標性光藝術節慶品牌，惟間有展覽期間知本地區遊客人次逐年減少，及活動可量化執行效益統計闕如等情，亟待研謀改善	乙- 56

伍、地政處主管

1.地政事務所為確保民眾權益與精進地政服務品質及效率，辦理多項利民便民服務作業，惟部分辦理情形未臻周妥，有待研謀改善	乙- 64

2.為促進不動產交易資訊透明，辦理不動產實價登錄作業，惟存有部分不宜揭露之特殊交易資訊仍公開揭露、民眾申報案件內容存有錯誤，及官網提供預售屋買賣備查契約範本未即時更新等情，有待研謀改善	乙- 65

陸、稅務局主管

辦理房屋稅及地價稅等稅捐稽徵作業，經財政部考核名列丙組第1名，具有績效，惟仍有部分房屋或土地未依實際使用情形核課稅捐，亟待研謀精進，以維護租稅公平	乙- 66

柒、警察局主管

1.持續爭取補充員警人力，以確保轄內治安穩定，惟警察缺額仍未能適時補足，且警力逐漸高齡化，離職率亦有增加趨勢，又部分所屬分局員警勤務負擔繁重，亟待研謀改善	乙- 68

2.為加強偵破與防制轄内詐欺犯罪，辦理偵防詐欺犯罪工作，惟執行成效仍有改善空間，且部分案件從開案至設定警示處理時間長，亟待研謀改善，以減少民眾遭詐騙之財產損失	乙- 69

捌、消防局主管

1.為持續深化災害防救能量，強化民眾災害風險意識與防救災能力，辦理臺東縣強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫，113年度經內政部考評為特優，惟仍有待賡續宣導鼓勵民眾參與防災士培訓課程，及協助縣轄防災士取得進階防災士合格認證，以強化自主防災能力，與推動韌性社區之認證	乙- 72

2.為持續強化災害防救體制與火災預防工作，辦理火災預防及管理業務，惟消防安全設備複查不合格率逐年上升，部分醫院消防安全檢查結果為不合格尚未改善，部分液化石油氣零售業者未定期接受複訓或複訓日期即將屆期，部分自助洗衣店業者漏未列管及辦理抽查，部分應實施防火管理之場所查無防火管理人登載紀錄等情，有待研謀改善	乙- 73

3.為提升災害現場緊急救援能力及有效輔助消防救援工作，購置遙控無人機，惟15組無人機設備中僅1組規劃救災任務或安排訓練，核有低度使用情事，另持有無人機操作證人員比率偏低，部分無人機未依規定投保責任保險，又逾使用年限或因故損壞之無人機設備尚未依規定完成報損或報廢程序等情，有待研謀改善	乙- 75

玖、衛生局主管

（一）為加強偏鄉醫療服務，於所屬衛生所辦理門診調劑業務，惟各衛生所庫存藥品之使用管理，存有未建立藥品安全庫存制度，及113年度銷毀逾期藥品金額較112年度增加等情，亟待研謀改善	乙- 78

（二）為有效防範結核病及性病傳播與擴散，辦理結核病及性病防治計畫，惟間有結核病新案發生率高於全國平均值或治療成功率未達計畫目標，及部分性病確診人數持續上升等情，亟待研謀改善	乙- 79

（三）為強化縣內緊急救援量能，積極推動公共場所設置自動體外心臟電擊去顫器，惟間有部分場所未依規定設置、未將相關資料登載公共場所AED急救資訊網，及管理員逾2年未參與複訓等情，亟待研謀改善	乙- 81

拾、環境保護局主管

（一）為維護良好的空氣品質，辦理臺東縣空氣污染防制計畫，惟推動紙錢集中燒之工作績效量化目標值未具激勵效果，寺廟金爐多未備具削減空氣污染防制功能，無法有效削減空氣污染物之排放，部分列管場所申報固定污染源空氣污染防制費，核有短漏報或錯誤等情，亟待積極研謀改善	乙- 84

（二）配合環境部「垃圾零掩埋、資源全回收」願景，推動垃圾源頭減量、資源及廚餘回收再利用等計畫，惟部分計畫執行成效未如預期，部分鄉鎮市執行隨車破袋稽查違規比率偏高，亟待研謀改善	乙- 85

（三）為確保飲用水水質安全，提升公眾飲用水品質，積極配合環境部執行自來水水質及公私場所飲用水設備水質稽查，惟稽查資源多集中於特定類型場所，又辦理飲用水設備維護宣導說明會之民眾參與人數較往年縮減，有影響宣導成效之虞等情，亟待檢討改善	乙- 87

（四）為降低廚餘堆肥廠對周遭環境衛生之影響，並提升廚餘處理效率及堆肥品質，於105年開始推動舊廠搬遷計畫，惟相關推動工作未臻周妥，截至113年底止仍未完成廚餘回收再利用中心運轉啟用，亟待研謀改善	乙- 88

拾壹、教育處主管

對外提供各類運動場地，增強民眾體能，維護民眾健康，發揮強身健國之功效，惟其經營管理情形，仍存有制度面及執行面欠妥事項，亟待研謀改善	乙- 90

壹、縣議會主管

縣議會主管僅臺東縣議會1個機關，掌理議決縣規章、縣預算、縣特別稅課、臨時稅課及附加稅課、縣財產之處分、縣政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例、縣政府提案事項，及審議縣決算之審核報告，議決縣議員提案事項，接受人民請願及其他依法律或上級法規賦予之職權等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

# （一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫7項，包括召開定期大會及臨時會、審議各項議案、法令研究、編印議事錄及充實設備等重要施政項目，其中已執行完成者4項，尚在執行者3項，主要係定期會總質詢摺頁及議政專刊等委外編輯印製案尚在辦理中，仍須繼續執行。

# （二）預算執行之審核

1. 歲入預算數25萬元，決算審核結果，審定實現數41萬餘元，決算審定數為41萬餘元，較預算增加16萬餘元（66.32％），主要係權利金收入較預計增加。

2. 歲出原編列預算數2億2,391萬餘元，因辦理退休人員三節慰問金等事由，經動支第二預備金6,000元，合計2億2,392萬元，決算審核結果，審定實現數2億1,550萬餘元（96.24％），應付保留數43萬餘元（0.20％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為2億1,594萬餘元，預算賸餘797萬餘元（3.56％），主要係業務費及人事費賸餘。

3. 以前年度歲出轉入數計130萬餘元，決算審核結果，審定實現數128萬餘元（98.45％）；減免（註銷）數2萬餘元（1.55％），主要係採購結餘。

貳、縣政府主管

縣政府主管計有公務機關1個，縣營事業單位2個，非營業特種基金單位7個，各該單位決算、附屬單位決算營業及非營業部分之審核情形如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

縣政府主管僅臺東縣政府1個機關，掌理全縣政務之策劃實施，監督所屬推行業務，及執行中央政府各機關委託代辦事項等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

# （一）計畫實施之查核

業務計畫40項，下分工作計畫60項，包括充實地方基礎建設，強化地方自治工作；輔導地方產業整合與創新升級，活絡地方經濟；推動公路交通建設改善及水利建設，辦理縣鄉道路維護、縣管河川及區域排水疏濬清淤管理；改善教學環境及設備，營造安全優質友善校園；振興漁港設施機能，厚植漁業潛力；辦理身心障礙、老人、婦女、兒童及少年等各項福利服務，建構完整福利體系網路；加強地籍、地用、地權及重劃業務管理；推展原住民族教育，落實原住民族文化保存與發展；維護遊憩活動環境安全，提升觀光遊憩設施品質；整備多元文化資源，活絡地方藝文發展；加強施政管考，強化施政效能；推動員工關懷措施，健全員工福利等重要施政項目，其中已執行完成者23項，尚在執行者37項，主要係臺東舊站特區櫥窗計畫統包工程、臺東縣綠島漁港南防波堤堤頭修復工程、111年0918地震－鹿野鄉寶華大橋改建工程、臺東市新生路停五立體停車場統包工程、建立臺東縣圖書館中心興建工程計畫、原住民族實驗劇場建置工程及各項公共設施災害復建工程等尚在辦理中，須保留繼續執行。

政府過往執行小型工程，往往因工期短及規模小，僅著重於工程直接效益，鮮少考慮施工過程為環境帶來之負面影響，並常引發與生態團體間之衝突及對立。縣政府為避免長年泥沙淤積致湖泊陸化，於111年間辦理臺東縣森林公園鷺鷥湖清淤工作，屬小型工程及經常性維護管理作業，依規定毋須辦理工程生態檢核，該府經考量鷺鷥湖位於國家級濕地範圍之生態敏感區，為避免過度擾動破壞生態，自主提升辦理工程生態檢核作業，主動邀集生態團體，結合施工廠商成員，共同參與工程全生命週期各階段作業，並導入生態友善相關措施，工程經費雖僅70餘萬元，然為避開鳥類繁殖期暫停施工，致歷時10個月始完工，期間雖有民眾提出質疑作法，經該府多方與民眾溝通化解疑慮，最終順利完工，改善湖泊陸化情形，經各階段生態調查結果，施工後鳥類數量有增加情形，且湖域並發現一級保育類生物，顯見工程與湖域生態取得平衡，除達成原工程目標及效益，更維持良好之生態環境，執行成效並獲得環保及生態NGO團體一致認同及肯定，此案例已建立公部門與公民團體跨領域且可供依循之合作模式。鑑於環境保護及生態保育為政府共通性業務，經提供其他行政機關適時參酌運用，已獲部分市縣政府研議參採，有效提升政府施政效能。

另縣政府113年度多項業務評比，經中央政府核定名列前茅或績優，包含：1.衛生福利部辦理強化社會安全網績效考核，經評定為特優；2.衛生福利部辦理臺灣健康城市暨高齡友善城市獎項評選，獲頒健康城市類－韌性與創新獎；3.原住民族委員會辦理原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫執行成效評鑑，獲評定為特優；4.內政部辦理非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置作業考評，經評定為優等；5.內政部辦理三維地籍建物整合建置作業考評，經評定為優等；6.勞動部辦理對地方政府勞動行政業務督導考核綜合考評，榮獲第3組第1名；7.交通部考核地方政府辦理旅宿業管理輔導績效，經評定為優等。

# （二）預算執行之審核

1. 歲入原編列預算數177億7,452萬餘元，經追加預算35億3,520萬餘元，追減預算1億4,651萬餘元，合計211億6,320萬餘元，決算審核結果，審定實現數207億6,686萬餘元，應收保留數17億8,187萬餘元，主要係中央統籌分配稅款支應災害復建經費等，工程尚在規劃設計或執行中，須保留繼續執行；合計決算審定數為225億4,874萬餘元，較預算增加13億8,553萬餘元（6.55％），主要係中央統籌分配稅款及設定地上權權利金等收入較預計增加。

2. 以前年度歲入轉入數計30億3,875萬餘元，決算審核結果，審定實現數11億9,077萬餘元（39.19％）；減免（註銷）數1億6,653萬餘元（5.48％），主要係中央補助計畫或工程按實際支付或發包金額撥款，短收數予以註銷；應收保留數16億8,145萬餘元（55.33％），主要係中央統籌分配稅款支應災害復建經費等，工程尚在履約中，及中央計畫型補助款依計畫或工程實際進度核撥，仍須保留繼續執行。

3. 歲出原編列預算數149億6,164萬餘元，經追加預算34億76萬餘元，追減預算2億1,632萬餘元，並因辦理縣議員、鄉（鎮）長、村（里）長缺額補選及幸福住宅工程營建履約爭議調解給付等事由，經動支第二預備金948萬餘元，合計181億5,556萬餘元，決算審核結果，審定實現數136億6,473萬餘元（75.26％），應付保留數27億2,990萬餘元（15.04％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為163億9,464萬餘元，預算賸餘17億6,091萬餘元（9.70％），主要係補助臺東縣地方教育發展基金辦理各項業務計畫之經費賸餘、支付教育人員待遇準備之經費賸餘、老人及身心障礙者生活津貼與低收入戶生活扶助救濟等補助案件申請較預計減少之獎補助費發放結餘、補助各鄉鎮市公所辦理服務據點周邊及部落內公共設施改善、城鎮風貌及創生環境營造計畫等案之獎補助費賸餘，暨各項業務計畫依需要減少支付之賸餘等。

4. 以前年度歲出轉入數計45億9,632萬餘元，決算審核結果，審定實現數16億8,955萬餘元（36.76％）；減免（註銷）數2億4,645萬餘元（5.36％），主要係生活圈道路交通系統建設計畫、提升道路品質計畫、延平鄉山林生態探索教育訓練中心建置計畫等營繕工程結餘、太麻里鄉地下停車場建置計畫因政策變更撤案未執行之經費賸餘，及補助所屬機關、學校辦理各項計畫或工程採購案之經費結餘等；應付保留數26億6,030萬餘元（57.88％），主要係臺東市新生路停五立體停車場統包工程委託專案管理（含監造）技術服務採購案、臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫、建立臺東縣圖書館中心興建工程計畫、東64線7k+100～7k+700、6k+300～6k+600道路災修工程、臺東縣綠島漁港南防波堤堤頭修復工程及111年0918地震寶華大橋災害復建工程等尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算營業部分

縣政府主管包括臺東縣政府公共造產公教會館及臺東縣農產股份有限公司等2個單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

# （一）計畫實施之查核

營運計畫主要有客房出租、農特產品推廣銷售、毛豬拍賣、毛豬屠宰、其他農業行銷等5項，實施結果，計有客房出租、農特產品推廣銷售、毛豬拍賣及毛豬屠宰等4項，因規劃依促進民間參與公共建設法徵求民間機構參與，客房住宿率隨停業而下降、農特產品行銷推展未如預期、毛豬拍賣及屠宰數量較預計減少等，致未達預計目標。

# （二）盈虧之審定

決算審核結果，審定本期淨損為1,035萬餘元，與預算淨利109萬元，相距1,144萬餘元，主要係臺東縣政府公共造產公教會館房租收入及臺東縣農產股份有限公司農特產品銷貨收入較預計減少所致。

三、附屬單位決算非營業部分

縣政府主管包括（一）作業基金：臺東縣政府市地重劃基金、臺東縣政府平均地權基金、臺東縣政府區段徵收基金；（二）特別收入基金：臺東縣身心障礙者就業基金、臺東縣公益彩券基金、臺東縣公共藝術基金、臺東縣地方教育發展基金等共7個單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

# （一）計畫實施之查核

業務（營運）計畫主要有辦理重劃區開發工程、抵費地標售、管理及差額地價催繳；市地重劃及區段徵收開發案融資貸款或補貼；推動區段徵收業務；身心障礙者定額進用、職業訓練及就業服務；兒童及少年、婦女、老人、身心障礙者等福利計畫與社會救助及其他社福計畫；公共藝術之設置及推廣；國民教育、學前教育、特殊教育、體育及衛生教育等37項，實施結果，計有志航路兩側重劃區抵費地標售、僱用身心障礙者獎勵津貼計畫、兒童及少年、身心障礙者福利及其他社福計畫、公共藝術推動計畫、特殊教育、學務管理及一般行政管理計畫等25項，因部分抵費地未標脫、進用身心障礙者獎勵補助個案量未如預期、人力未補足或依業務需要核實支應、優先運用中央補助款支應公共藝術推廣相關支出及部分教育業務計畫中央核定補助經費不如預期或須跨年度執行等，致未達預計目標；另未執行者計有知本旅服重劃區及臨海路旅服重劃區抵費地標售、管理等2項，因重劃區抵費地尚未標脫及調整標售策略採招標設定地上權方式處分，暫緩標售所致。

# （二）餘絀之審定

1. 作業基金：決算審核結果，審定賸餘1,033萬餘元，與預算短絀160萬餘元，相距1,194萬餘元，主要係臺東縣政府市地重劃基金投融資業務成本較預計減少及臺東縣政府平均地權基金收取已完成重劃區抵費地標售地價款較預計增加所致。

2. 特別收入基金：決算審核結果，審定賸餘1億4,569萬餘元，與預算短絀1億8,891萬餘元，相距3億3,461萬餘元，主要係臺東縣地方教育發展基金一般行政管理計畫支出較預計減少所致。

四、提供縣政府決定施政方針之建議意見

依審計法第70條及預算法第28條規定，本室應提供審核縣政府以前年度歲入、歲出、財務（物）經營管理、附屬單位預算（包含營業及非營業部分）等預算執行之有關資料，及財務上增進效能與減少不經濟支出之建議，以供該府作為決定115年度施政方針之參考。茲將所提建議意見，摘述如次：

# （一）整體財政狀況持續穩定轉好，惟仍有自籌財源比率偏低，歲入結構未臻健全，及歲出資本門應付保留數金額及比率較前2年度大幅上升，恐排擠下年度資本門預算之執行等情，有待檢討研謀改善。

臺東縣112年度總決算歲入決算審定數248億6,042萬餘元，歲出決算審定數215億2,644萬餘元，歲入歲出相抵賸餘33億3,398萬餘元，已連續9年度（104至112年度）出現賸餘，收入及支出相抵賸餘27億1,398萬餘元，亦已連續5年度賸餘，累計短絀則由107年度之66億2,091萬餘元逐年大幅減少至112年18億9,801萬餘元，且為近9年度（104至112年度）最低。又112年底1年以上及未滿1年公共債務未償餘額合計19億5,301萬餘元，較111年底之29億7,703萬餘元，減少10億2,401萬餘元，且近9年度大幅減少55億7,469萬餘元，整體財政狀況持續穩定改善。惟縣政府財務管理及預算管考業務辦理情形，仍核有：1.歲入決算審定數為近6年最高，惟自籌財源比率為近6年最低，且與其他縣市相較亦偏低，財源高度仰賴上級政府補助款挹注，歲入結構未臻健全，亟待因地制宜妥為擘劃開拓財源，以提升財政自主能力，健全財政體質；2.近4年度中央考核臺東縣「節流績效－人事費撙節情形」成績排名快速下滑，又近5年度臺東縣人事費金額逐年遞增且負擔居高不下，自籌財源不足以支應人事經費，恐排擠政務推動且不利財政永續，允宜落實組織及員額之評鑑及調適，暨加強工作流程簡化及電子化行政作業，以確實精簡人力，降低人事成本，有效減輕政府財政負擔；3.歲出資本門預算執行結果，應付保留數比率較110及111年度大幅上升，恐影響中央考核臺東縣節流績效之成績；又112年度歲出資本門預算科目25個，其中應付保留數比率逾20％者計有12個，金額龐鉅，且歲出資本門應付保留數及以前年度未結清數轉入113年度繼續執行者超逾113年度資本門預算數，恐排擠113年度資本門預算之執行，亟待積極研謀強化預算執行，以期增進節流績效及提升整體施政效能等情事，有待檢討研謀改善。

# （二）為強化水情監測與災情應變能力，建置洪水與淹水預警系統，惟系統維運情形存有水位測站異常觸發警戒等缺失，亟待研謀改進。

臺灣地區水文情況特殊，坡陡流短，自上游降雨至下游匯流時間短促，每逢颱風或豪雨易產生水患，再伴以溫室效應影響，致使氣候極端連帶造成降雨集中、強度提高，導致複合型災害發生率大幅提升，嚴重衝擊民眾之生命及財產，囿於治水工程改善措施有其侷限性，縣政府爰自102年起推動建置臺東縣洪水與淹水預警系統（下稱水情預警系統），透過於縣管河川及區域排水設置水文觀測監測設備、訂定水位警戒值及整體水情災情資訊平臺之建立與擴充，逐步強化水情監測與災情應變之能力，以減輕水患對民眾生活之衝擊。經查其執行情形，核有：1.部分水位測站告警次數異常偏高，係因測站河段土砂長期淤積未疏濬，河床過高致溪水極易觸及警戒水位，亟待檢討妥處；2.河川水位屢有觸發警戒情事，惟尚未建置警戒水位觸發事件報告及改善流程機制，致無法明確統計及歸因；3.未完整介接中央氣象署雨量測站及經濟部水利署防災資訊服務網水情資料，未能周全掌握縣境各水文測站最新水情資訊，不利災害防救應變作業；4.警戒水位未參照國家災害防救中心河川警戒水位等級分級，且未定期檢討；5.未審慎規劃系統設備接續維護作業，致跨年度近5個月無專業廠商維護，存有系統設備於空窗期失效而影響水情預警系統有效運作之風險；6.水情預警系統告警資訊主動發送對象不足，有過度限縮通知對象之虞，不利防災防汛即時資訊之傳達等情事，亟待研謀改進。

# （三）為提升道路及市地重劃工程品質，並配合推動配電系統線路地下化，惟計畫執行率與推動成效等未盡理想，亟待研謀改善。

台灣電力股份有限公司（下稱台電公司）為防災、美化都市環境景觀及改善生活環境，陸續施作配電線路地下化工程，惟屢因遭遇道路寬度不足，變壓器無施作空間等因素，致無法有效推動。嗣縣政府為提升道路及市地重劃工程品質，並配合中央政策推動配電系統線路地下化，自109至112年間陸續向台電公司申請電纜電線地下化案件計有「臺東火車站門戶計畫周邊地區架空線路下地管路工程」等5件，配電線路地下化長度計9,499公尺，應負擔費用計7,199萬元，經查其執行情形，核有：1.部分道路改善工程一併申請配電線路地下化埋設，惟規劃設計未周妥，致停工延宕工進，影響補助計畫執行率；2.市地重劃工程建設未適時與管線單位配合施工及埋設，致未有節省工程經費之效益；3.臺東縣纜線管路共同管道系統未一併收容電力配線纜線，未能有效發揮共同管道建置計畫效益等情事，亟待研謀改善。

# （四）配合教育部推動高中以下學校雙語教育，有助於提升學生英語溝通及應用能力，惟間有部分執行成果與分階段策略目標尚有落差，及偏遠地區外籍師資相對匱乏等情，允宜積極研謀改善。

行政院為厚植國人英語力，提升國家競爭力，於109年9月核定及111年7月修正2030雙語政策（110至113年）計畫。縣政府為配合教育部推動高中以下學校雙語教育，向教育部國民及學前教育署申請補助辦理縣屬學校口說英語展能樂學計畫、部分領域課程雙語教學計畫、引進外籍英語教學人員計畫及英語教學資源中心運作計畫等，以均衡完善高中以下教育階段雙語化條件，提升學生英語溝通及應用能力。110至112學年度該府獲核定總經費分別為3,706萬餘元、2,278萬餘元及2,940萬餘元（均含自籌款）。另該府為滿足臺東縣偏遠地區教育需求，於臺東縣第三期（109至112年）綜合發展實施方案下訂定國中小英語人才深耕及情境式英語行動列車計畫，總經費6,500萬元，其中112年度經費1,760萬餘元（含自籌款）。經查上開計畫執行情形，核有：1.配合中央2030雙語政策整體推動方案，辦理各項英語教育計畫，惟截至111學年度止，英語課採全英語授課、部分領域課程實施雙語教學及與國外學校締結姊妹校等3項執行學校占縣屬學校比率，與中央2024年分階段策略目標尚落差約6至20個百分點；2.英語教學資源中心人力較預計進用不足4人，允宜積極充實該中心人力，以發揮推動雙語政策及整合英語教學資源功能；3.尚未調查縣屬學校雙語師資質量缺口，允宜儘早盤點供需情形，並妥為規劃相關改善及配套措施，以利雙語教育政策推動；4.引進外籍英語教學人員充實雙語教師量能，惟偏遠地區外籍師資相對匱乏，且其中成功鎮、東河鄉、綠島鄉及達仁鄉等4個鄉鎮未分配到外籍英語教學人員，允宜加強規劃延聘，均衡城鄉雙語教學發展；5.據該府統計，109至111學年度使用英語行動列車累積服務次數2次以下者，計有29所學校，其中偏遠地區學校有22所；6.104至112年度經由國中教育會考檢驗結果，臺東縣應考生英文科目成績屬待加強者比率，與全國學生成績屬待加強者比率相較，多出約18至25個百分點等情事，允宜積極研謀改善。

# （五） 持續辦理因風災受損之富岡漁港及綠島漁港防波堤復建工程，惟因履約問題遲未解決而長期停工，已逾原定完工期限3年餘尚未完工，亟待檢討妥處。

縣政府為修復104及105年間蘇迪勒與莫蘭蒂颱風造成之富岡漁港防波堤損壞，經行政院於104至107年間陸續核定富岡漁港災後復建工程總經費3億5,352萬餘元，工程拆分為2個標案，富岡漁港災後復建工程（第1標）於108年5月9日驗收合格，結算金額1億2,864萬餘元，富岡漁港災後復建工程（第2標）於108年4月24日決標，決標金額2億185萬元，工期480日曆天，於同年6月6日開工，預定於109年9月27日完工；另為修復105年莫蘭蒂颱風造成之綠島漁港防波堤損壞，經行政院於106年11月9日核定工程復建經費4億300萬元，「臺東縣綠島漁港南防波堤堤頭復建工程」於107年8月21日決標，決標金額3億7,800萬元，工期450工作天，於同年9月18日開工，預定109年7月8日完工。經查其執行情形，核有：1.富岡漁港復建工程施工廠商無法順利將受損沉箱完全敲（移）除，經行政院於111年1月18日調高富岡漁港災後復建工程總經費為4億2,033萬餘元，於同年5月16日完成變更設計，嗣因無法鑽掘損壞沉箱基礎，依現況辦理變更設計，惟自112年8月以後施工廠商未再進場施工，截至113年5月底止，已逾原定完工期限3年餘尚未完工；2.綠島漁港復建工程施工廠商投標時未參採招標文件所定於綠島當地製作消波塊及方塊，自行於服務建議書提出設置臺東富岡工區，於臺灣本島製作消波塊及方塊，並承諾自行吸收消波塊海運費等相關費用，嗣於108年2至9月間完成消波塊及方塊製作，惟因缺乏合宜碼頭運送至綠島漁港投放，工程進度自111年11月起即處於停滯狀態，截至113年5月底止，已逾原定完工期限3年餘尚未完工等情事，亟待檢討妥處。

# （六）為解決偏鄉縣民交通不便及改善遊客到臺東公共運輸時間與空間涵蓋率不足等問題，建置交通預約媒合平台，惟間有民眾運用平台預約接駁情形尚有改善空間，及網站尚未通過無障礙功能檢測暨取得認證標章等情，允宜積極研謀改善。

縣政府為解決臺東偏鄉縣民交通不便及改善遊客到臺東公共運輸時間與空間涵蓋率不足等問題，先後向交通部申請補助辦理「智慧運輸系統發展建設計畫－TTUber交通預約媒合平台：臺東慢經濟觀光服務應用計畫」，計畫期間110年6至12月，經費執行數789萬餘元（含自籌款），及「智慧運輸系統發展建設計畫－TTGO交通預約媒合平台：臺東慢經濟觀光服務應用計畫」，計畫期間111年1月至113年2月，總經費4,489萬餘元（含自籌款），用以分階段開發交通預約媒合平台。另該府為提供更便民接駁服務及帶動臺東地方創生，向交通部公路局申請補助辦理加速推動地方創生－地方創生公共運輸服務升級「人本交通，韌性城鄉：TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」地方創生2.0計畫，執行期間112年12月1日至113年10月31日，計畫總經費2,464萬餘元，用以補貼搭乘TTGO在地接駁路線民眾之部分車資及營運業者空駛成本。經查計畫執行情形，核有：1.TTGO交通預約媒合平台，於112年3月31日上線開放民眾預約幸福巴士及計程車接駁，復於113年1月5日起增加開放預約TTGO在地接駁，惟幸福巴士自112年10月31日起至113年2月22日止，無民眾運用該平台辦理預約接駁服務，且TTGO在地接駁自開始上線起至113年2月22日止，接駁30趟52人次，平均1天僅接駁0.61趟1.06人次，允宜賡續積極推廣；2.針對輔導社會團體或個人成立市區汽車客運業經營偏遠路線之申請立案程序、營運及監督管理等事項，尚未訂定相關自治法規，允宜參考其他縣市作法，訂定明確規範據以執行；3.未要求業者提交申請TTGO在地接駁路線之籌備及營運等計畫資料，並送審議委員會審議通過前，即逕行委請業者經營，核與規定及公告未符，復未依公告要求業者於正式營運前應提報修正後營運計畫書送該府核定，造成業者經營計畫闕如，不利後續監督管理；4.TTGO在地接駁服務區域包括15個鄉鎮，惟提供接駁營業車輛僅9輛，為維持各鄉鎮運輸供給穩定，並兼顧經營品質及效率，允宜針對車輛供給不足地區，督促營運業者善用當地資源，積極提升接駁車輛服務量能；5.部分平台計程車尚未依規定投保旅客責任險，允宜督促業者檢討改善，以保障搭乘民眾乘車安全及權益；6.交通預約媒合平台網站尚未通過無障礙功能檢測及取得認證標章，允宜依循網站無障礙規範打造無障礙網路環境，俾增加資訊流通與應用機會；7.MYTTGO APP尚未依規定通過行動化應用軟體檢測，即提供民眾下載使用，恐增加使用者資料外洩風險等情事，允宜積極研謀改善。

# （七）為建構展示與防災體驗環境，及深耕地方災害防救災體制及作業效能，建置臺東災害警覺教育館，惟間有小型會議室未訂定管理規範及收費標準，按仲裁判斷結果權屬廠商之設施拆除後釋出之空間未規劃活化運用，未依現況適時更新臺東災害警覺教育館網頁相關資訊等情，允宜研謀改善。

消防局為充實災害警覺教育館之軟、硬體等設施，建構展示與防災體驗環境，及深耕地方災害防救災體制及作業效能，於102年間研提「優化防災軟實力子計畫2：深耕防救災教育與組織運作計畫」，獲行政院核定補助納入「臺東縣（101－104年）綜合發展實施方案」，計畫總經費8,000萬元（含花東地區永續發展基金及內政部消防署補助6,000萬元及1,200萬元，縣配合款800萬元）。經查其執行情形，核有：1.教育館設有小型會議室，可提供機關團體辦理訓練研習課程及活動，惟迄未訂定管理規範及收費標準，允宜研訂相關規範，俾落實使用者付費原則及靈活運用公有場域，並增益開源收入；2.教育館109至112年度平均參觀人數未達每年預計參訪人數之10％，另教育館第二期新建工程履約爭議按仲裁判斷結果權屬廠商之設施拆除後釋出之空間，未再規劃設計替代主題設施活化運用致閒置，允宜研謀善策積極辦理，提升參觀人數及場館使用，以達成場館興設目標；3.建置「臺東災害警覺教育館」網頁，惟未依教育館展示現況適時更新相關資訊，為確保網站資訊符合實際現況，允應檢討改善等情事，允宜研謀改善。

# （八）為提升環境品質與公廁潔淨，辦理優質公廁及美質環境推動計畫，惟委外清潔廠商提供之履約成果照片圖像有重複情形，普通級與不合格之公廁比率尚較全國平均值高，部分著名遊憩景點之公廁未納管，允應積極研謀改善及確實盤點列管。

環境保護局為提升環境品質與公廁潔淨，依據環境部於111年9月26日以環署督字第111131320號函，核定辦理112年度「優質公廁及美質環境推動計畫」總經費計300萬元。經查其執行情形，核有：1.該局未發現委外清潔廠商提供之履約佐證照片有重複情形，究其原因係以人工比對耗時且準確率欠佳，允應研謀運用資訊科技輔助照片圖像勾稽比對技術方法，審慎辦理委外廠商履約照片圖像查驗，提升採購履約品質；2.臺東縣轄特優級公廁占全縣公廁比率雖超越臺灣永續發展目標甚多，且較全國平均值高，惟普通級與不合格之公廁分別仍有3座及4座（占比分別為0.43％及0.57％），均較各市縣同等級（占比分別為0.07％及0.03％）為高，為打造更為舒適的縣內公廁環境，允宜督導公廁管理單位加強管理及清潔維護頻率，以提升及建構優質潔淨公廁環境；3.提供潔淨美觀之公廁有助提升遊客回訪意願，惟臺東部分著名遊憩景點之公廁未納管，允應確實盤點列管，俾落實公廁之巡檢維護及評鑑作業等情事，允應積極研謀改善及確實盤點列管。

五、重要審核意見

# （一）臺東縣113年度歲入歲出連續10年度賸餘、收入支出連續6年度賸餘、累計短絀為近10年度最低，且1年以上公共債務歸零，整體財政狀況持續轉佳，惟仍存有自籌財源比率偏低，及歲出資本門應付保留數比率偏高等情，有待賡續檢討研謀改善。

| 表1 臺東縣歲入歲出餘絀、收支餘絀及累計餘絀 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣萬元 |  |  |  |  |
| 年度 | 歲入歲出餘絀 | 債務舉借及 償還相抵差額 | 收支餘絀 | 累計餘絀 |
| 104 | 1,560 | - 15,229 | - 13,669 | - 589,209 |
| 105 | 24,526 | - 25,929 | - 1,402 | - 605,133 |
| 106 | 53,699 | - 12,371 | 41,327 | - 585,860 |
| 107 | 3,878 | - 26,288 | - 22,409 | - 662,091 |
| 108 | 80,156 | - 11,288 | 68,867 | - 609,702 |
| 109 | 86,995 | - 16,288 | 70,707 | - 556,381 |
| 110 | 128,396 | - 30,000 | 98,396 | - 490,644 |
| 111 | 143,451 | - 58,000 | 85,451 | - 440,161 |
| 112 | 333,388 | - 62,000 | 271,398 | - 189,801 |
| 113 | 281,055 | - 195,000 | 86,055 | - 76,391 |
| 資料來源：整理自104至113年度審核報告。 |  |  |  |  |

臺東縣113年度總決算歲入決算審定數263億9,062萬餘元，歲出決算審定數235億8,007萬餘元，歲入歲出相抵賸餘28億1,055萬餘元，已連續10年度（104至113年度）出現賸餘，收入及支出相抵賸餘8億6,055萬餘元，亦已連續6年度賸餘，累計短絀則由107年度之66億2,091萬餘元逐年大幅減少至113年度7億6,391萬餘元，為近10年度（104至113年度）最低（表1）。又113年底已無1年以上公共債務，未滿1年公共債務未償餘額亦僅6萬餘元，較112年底二者合計19億5,301萬餘元，減少19億5,295萬餘元，且近10年度大幅減少75億2,765萬餘元（圖1），整體財政狀況持續轉佳。惟

| 表2 各縣市自籌財源占歲入決算數之比率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 縣市別 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 合 計 | 28.88 | 27.80 | 28.27 | 25.25 | 23.55 | 24.12 | 23.61 | 21.64 | 19.99 |
| 基隆市 | 28.53 | 28.85 | 29.34 | 27.57 | 26.19 | 25.09 | 23.62 | 24.63 | 22.81 |
| 宜蘭縣 | 33.67 | 33.88 | 31.01 | 27.52 | 26.78 | 26.47 | 25.96 | 24.85 | 21.17 |
| 新竹縣 | 46.14 | 40.08 | 48.22 | 40.79 | 35.78 | 42.99 | 43.40 | 35.34 | 31.81 |
| 新竹市 | 54.08 | 54.07 | 49.35 | 52.03 | 49.22 | 51.05 | 46.84 | 45.24 | 41.14 |
| 苗栗縣 | 26.02 | 28.30 | 27.66 | 26.68 | 23.36 | 24.70 | 25.15 | 23.96 | 20.35 |
| 彰化縣 | 32.45 | 26.90 | 27.96 | 27.77 | 23.17 | 24.47 | 21.53 | 20.93 | 18.96 |
| 南投縣 | 21.24 | 20.35 | 21.62 | 18.79 | 17.69 | 17.00 | 17.02 | 16.74 | 15.48 |
| 雲林縣 | 24.36 | 24.81 | 24.07 | 22.94 | 17.65 | 21.28 | 19.22 | 21.18 | 18.64 |
| 嘉義縣 | 15.01 | 19.39 | 16.00 | 13.97 | 15.60 | 13.92 | 13.10 | 12.85 | 14.35 |
| 嘉義市 | 31.61 | 31.66 | 32.93 | 29.29 | 29.90 | 26.87 | 26.67 | 24.94 | 23.56 |
| 屏東縣 | 21.61 | 20.94 | 21.03 | 18.60 | 19.11 | 17.37 | 19.76 | 17.94 | 14.73 |
| 花蓮縣 | 20.28 | 19.79 | 24.29 | 22.95 | 20.78 | 19.82 | 19.89 | 13.67 | 13.04 |
| 臺東縣 | 14.80 | 14.16 | 13.38 | 12.76 | 11.80 | 12.87 | 12.22 | 10.48 | 10.16 |
| 澎湖縣 | 12.09 | 10.84 | 12.17 | 10.57 | 10.42 | 10.24 | 6.19 | 7.05 | 9.56 |
| 金門縣 | 56.17 | 52.67 | 62.55 | 44.04 | 47.15 | 35.18 | 47.23 | 33.01 | 40.27 |
| 連江縣 | 10.60 | 15.78 | 11.56 | 9.56 | 8.57 | 7.32 | 9.42 | 6.38 | 8.05 |
| 資料來源：104至111年度整理自直轄市及縣市地方決算審核結果年報、112年度整理自審計部政府審計整合系統之審計統計資料查詢系統相關資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

縣政府財務管理及預算管考業務辦理情形，仍核有：1.歲入決算數連3年成長且創歷史新高，惟自籌財源比率為近10年最低（圖2），且與其他縣市相較亦偏低（表2），財源高度仰賴上級政府補助款挹注，歲入結構未臻健全，亟待因地制宜妥為擘劃開拓財源，以提升財政自主能力，健全財政體質；2.歲出資本門預算執行結果，應付保留數比率近5成，與112年度相較改善有限（表3），中央考核臺東縣節流績效仍難有佳績；又113年度歲出資本門預算科目30個，其中應付保留數比率逾20％者計有17個（表4），金額龐鉅，且歲出資本門應付保

| 表3 臺東縣歲出資本門應付保留數及保留比率 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣萬元、％ |  |  |  |  |  |
| 年度 | 歲出資本門 預算數 | 歲出資本門決算數 |  |  | 歲出資本門 保留比率 |
|  |  | 應付數 | 保留數 | 合 計 |  |
| 109 | 576,279 | 30 | 324,278 | 324,308 | 56.28 |
| 110 | 476,880 | 3,014 | 165,959 | 168,974 | 35.43 |
| 111 | 497,277 | 173 | 184,942 | 185,115 | 37.23 |
| 112 | 535,092 | － | 284,840 | 284,840 | 53.23 |
| 113 | 595,945 | － | 282,521 | 282,521 | 47.41 |
| 資料來源：整理自109至113年度審核報告。 |  |  |  |  |  |

留數及以前年度未結清數轉入114年度繼續執行者超逾114年度資本門預算數，恐排擠114年度資本門預算之執行，亟待積極研謀強化預算執行，以期增進節流績效及提升整體施政效能等情事，經函請檢討研謀改善。據復：1.為改善財政及增加自有財源，仍將積極推行各項開源措施，包含利用資產活化招商，

| 表4 臺東縣113年度歲出資本門預算科目保留數比率高於20％明細 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣萬元、％ |  |  |  |
| 預算科目 | 預算數 | 保留數 | 保留比率 |
| 縣政府(觀光)建築及設備 | 67,906 | 55,377 | 81.55 |
| 縣政府(文化)建築及設備 | 18,152 | 12,796 | 70.49 |
| 縣政府道路工程 | 94,967 | 63,897 | 67.28 |
| 縣統籌災害準備金 | 23,000 | 14,844 | 64.54 |
| 縣政府(民政)建築及設備 | 22,920 | 14,250 | 62.18 |
| 縣政府充實經建業務設備(財經)建築及設備 | 4,410 | 2,482 | 56.28 |
| 縣政府(行政)建築及設備 | 820 | 428 | 52.28 |
| 縣政府(原民)建築及設備 | 14,320 | 7,360 | 51.40 |
| 縣政府(農業)建築及設備 | 106,099 | 49,215 | 46.39 |
| 縣政府原住民地區公共工程 | 26,873 | 12,016 | 44.72 |
| 縣政府(社會)建築及設備 | 4,791 | 1,603 | 33.47 |
| 衛生局(衛生)建築及設備 | 15,745 | 4,728 | 30.03 |
| 消防局(消防)建築及設備 | 17,725 | 5,295 | 29.88 |
| 縣政府城鄉環境工程 | 21,734 | 5,639 | 25.95 |
| 警察局(警政)建築及設備 | 18,852 | 4,777 | 25.34 |
| 縣政府(教育)建築及設備 | 75,684 | 18,105 | 23.92 |
| 縣政府水利防洪工程 | 40,549 | 8,925 | 22.01 |
| 資料來源：整理自113年度臺東縣總決算。 |  |  |  |

清理占用土地並以標售、公開招標設定地上權等方式活化土地並帶動工業區投資價值，徵收及調整規費以落實使用者付費、開徵地方稅課以維護地方景觀、離島免稅商店招商帶動觀光，觀光活動爭取民間贊助並帶動觀光收入等，以增加臺東縣稅捐、規費、捐贈、權利金、土地售價等各項自籌財源；2.對於歲出資本門預算之執行，已積極採行各項控管措施，如招標流標檢討改善，及依據行政院公共工程委員會頒定公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點規定，管控復建工程之完工期限，達成如期完工，恢復公共設施原有功能之目的；另各業管局處亦不定期召開進度控管會議積極研商改善，持續督促執行單位儘速趕辦，以期提升預算執行效能，落實預算執行效益，加強各項預算執行績效，提升歲出預算執行效益。又該府對於保留案件設有控管程序，每件保留案均設有辦理期限，並每月審視即將達辦理期限之保留案件，於當月重大建設計畫督導會報中檢討並督促其執行進度等。

# （二）中央考核一般性補助款4大面向成績均逾80分，惟仍有部分考核項目名列倒數或較前2年度名次明顯下滑，及部分補助款執行進度落後，亟待研謀改善，以提升執行成效。

縣政府113年度獲行政院核定分配一般性補助款82億1,752萬餘元，執行結果，決算數82億2,076萬餘元，分別支用於社會福利、教育及基本設施等3項相關業務範疇，依中央對直轄市與縣（市）政府計畫及預算考核要點規定，中央應就各市縣年度一般性補助款之執行，按社會福利、教育、基本設施、財政績效與年度預算編製及執行等4大面向進行考核。經查臺東縣113年度一般性補助款執行情形，經中央考核結果，4大面向考核成績均逾80分，惟仍核有：1.部分單項考核成績名列倒數，計有社會福利面向之「社福經費自籌款」、「無障礙生活環境」、教育面向之「實地考核成績」、基本設施面向之「水利經費」、「特種車輛汰換」、「市區道路養護管理暨人行環境無障礙內政部考核情形」、「公路養護業務執行情形交通部公路局考核情形」、「違章建築處理內政部考核情形」、「國發會考核情形」、財政績效與年度預算編製及執行面向之「地方政府清理欠稅情形」等10項；部分考核單項名次較前2年度明顯下滑，計有社會福利面向之「實地考核成績」及基本設施面向之「辦公廳舍整建」等2項（表5），執行情形及考評名次未盡理想；2.社會福利、教育及基本設施補助計畫分別為32項、20項及242項，截至113年底止，補助經費累計支用率未達80％者分別為7項、7項及32項，占比分別為21.88％、35.00％及13.22％，預算執行成效未盡理想等情事，經函請研謀改善。據復：1.考核項目「社福經費自籌款」部分，係因自籌款比率不足，將研擬經費調整編列事宜；「無障礙生活環境」部分，已於114年度

| 表5 中央考核一般性補助款計畫及預算執行情形名次 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 考核項目 | 111 | 112 | 113 | 增減 |
| 總體平均 | 7 | 7 | 16 | ↓9 |
| 社會福利 | 6 | 2 | 12 | ↓10 |
| 社福經費自籌款 | 20 | 13 | 20 | ↓7 |
| 無障礙生活環境 | 12 | 16 | 18 | ↓2 |
| 實地考核成績 | 3 | 1 | 9 | ↓8 |
| 教育 | 3 | 8 | 13 | ↓5 |
| 改善國民中小學校園環境 | 1 | 1 | 1 | － |
| 資訊設備與網路維運 | 7 | 7 | 1 | ↑6 |
| 學生健康及水域安全基本需求 | 1 | 1 | 8 | ↓7 |
| 國中技藝教育 | 1 | 1 | 1 | － |
| 實地考核成績 | 5 | 9 | 18 | ↓9 |
| 基本設施 | 15 | 18 | 22 | ↓4 |
| 水利經費 | 21 | 22 | 22 | － |
| 辦公廳舍整建 | 9 | 12 | 16 | ↓4 |
| 特種車輛汰換 | 13 | 13 | 21 | ↓8 |
| 重要路口監視系統及行動載具內政部考核情形 | 17 | 2 | 7 | ↓5 |
| 市區道路養護管理暨人行環境無障礙內政部考核情形 | 22 | 22 | 22 | － |
| 違章建築處理內政部考核情形 | 11 | 19 | 21 | ↓2 |
| 公路養護業務執行情形交通部公路局考核情形 | * | 19 | 17 | ↑2 |
| 國發會考核情形 | 21 | 22 | 21 | ↑1 |
| 財政績效與年度預算編製及執行 | 3 | 2 | 2 | － |
| 年度債務管理績效 | 3 | 6 | 1 | ↑5 |
| 開源績效 | 3 | 7 | 7 | － |
| 地方政府清理欠稅情形 | 16 | 13 | 18 | ↓5 |
| 節流績效 | 7 | 19 | 16 | ↑3 |
| 年度預算編製及執行情形 | 3 | 5 | 1 | ↑4 |
| 註：1.*為當年度無考核成績。 2.「增減」係與前一年度名次比較結果。 3.資料來源：整理自行政院主計總處全球資訊網。 |  |  |  |  |

# 編列騎樓整平勞務調查委託經費，以改善騎樓整平業務；教育面向之「實地考核成績」部分，為強化教育部體育署資本門補助案執行成效，協助學校提前規劃施工期程並控管設計內容，成立Line群組提醒填報，並定期召開列管會議，督導工程執行與核結作業；「水利經費」部分，將參酌過往經驗，定期管控各項目執行情形，督促廠商如期如質完成，並檢討改善落後案件，以提升整體計畫執行績效；「特種車輛汰換」部分，爾後將審慎評估實際需求，妥適規劃垃圾清運機具之採購；「市區道路養護管理暨人行環境無障礙內政部考核情形」及「公路養護業務執行情形交通部公路局考核情形」部分，辦理道路設施改善開口契約，以加速處理人行道毀損及陳情案件，另對於大範圍毀損路段，將持續爭取中央補助經費辦理；「違章建築處理內政部考核情形」部分，因預算有限，將以辦理講習、發布新聞稿及推動法規制定等精進作為，提升考核成績；「國發會考核情形」部分，針對執行案件落後者，召開追蹤檢討會議並每月督促進度，另要求各單位提前辦理採購作業，加強經費控管與執行進度管理；「地方政府清理欠稅情形」部分，訂定防止新欠作業計畫及欠稅高風險控管通報作業計畫，建立及早稅單送達機制，並加強清欠會議追蹤與移送執行流程管理；社會福利面向之「實地考核成績」部分，每季追蹤列管考核指標，並邀請外聘老師指導各項指標執行方向與策略；「辦公廳舍整建」部分，將加強案件進度管控，並於規劃跨年度計畫時提出因應方案與費用分攤；2.社會福利補助相關計畫部分，已於114年度酌減獎補助費編列預算數，並加強宣導，以提高民眾申請補助意願；教育補助相關計畫，持續督促廠商依約履行契約內容，確保工程如期如質推動；基本設施補助相關計畫部分，工程計畫嚴格規定廠商於達成契約規定工程進度時，立即辦理估驗計價，活動計畫參考近2年計畫經費支用情形，適時調整預算編列，補（捐）助計畫，議員建議及團體申請案件於收案後儘速簽辦與核銷，補助鄉、鎮、市公所案件定期督導並請受補助單位回報進度，針對落後案件發文促請檢討改善，以提升預算執行率。

（三）積極爭取中央計畫型補助款推動各項施政計畫，有助紓解財政負擔及加速縣政推展，惟間有部分計畫執行進度落後，致預算經費鉅額保留或產生鉅額賸餘，及部分公共設施完工後使用效益未如預期等情，影響計畫執行成效，亟待研謀改善，以提升資源配置及運用效益，並強化整體施政效能。

中央為謀全國之經濟平衡發展，於財政收支劃分法及地方制度法中均定有得酌予補助地方政府之規定，並訂有中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法等規範，補助事項包含一般性補助、計畫型補助及重大事項之專案補助等。縣政府及所屬機關為紓解財政負擔及加速縣政推展，積極爭取中央計畫型補助款推動各項施政計畫，113年度（包含以前年度延續至113年度之計畫）辦理中央各主管機關核定計畫型補助計畫合計871項，核定計畫總經費113億4,612萬餘元，由中央補助經費101億2,266萬餘元、地方配合款12億2,346萬餘元。經查計畫型補助款計畫執行情形，核有：1.上開871項計畫型補助計畫，除以代收代付方式辦理外，於113年度編列預算67億3,791萬餘元，執行結果，實現數49億280萬餘元，整體預算實現比率為72.76％，未及8成，又其中計畫預算實現比率未達50％者計有198項，或因工程尚在辦理中、或經費尚未核銷、或多次招標均無廠商投標而流標等，致執行進度落後，計畫執行績效仍待提升；2.上開871項計畫型補助計畫，於113年度編列預算67億3,791萬餘元，執行結果，實現數49億280萬餘元，應付保留數10億2,909萬餘元，合計決算數59億3,189萬餘元，賸餘數8億601萬餘元，惟其中計畫預算經費逾8成辦理保留待以後年度執行者計有121項，或因工程尚在履約中、或工程進度未達請款條件、或辦理變更設計中等所致；另計畫預算經費逾5成未予執行致產生鉅額賸餘者計有23項，或因補助案件申請未如預期、或人員進用不易，相關費用未能執行、或業務需要減少支付等所致，計畫執行效能仍未臻理想；3.部分計畫因未能依原規劃執行期程如期完成發包作業，遂辦理申請撤案，肇致補助經費流失且徒增行政作業程序，影響計畫執行成效；4.轄管公共設施於108至112年間完成驗收者計有83項，包括各項體適能運動設施及交通建設設施等，惟截至113年底止，仍有臺東歷史建築臺東機關車庫、職場互助教保服務中心室內裝修統包工程及臺東縣動物收容中心動物福利設施工程等3項公共設施，或因場域裝修工程辦理中致尚未啟用，或需求量不足致招生率未達預期目標，或購置設施設計操作不便，暫作為備用設施使用，致使用效益未如預期等情事，經函請檢討改善。據復：1.研議透過多方層面進行改善，包括：於計畫規劃階段提前辦理採購發包作業，透過流程改善以提高採購效率，並由國際發展及計畫處運用計畫管制系統及召開重大建設計畫督導會報等管考方式，對於各單位計畫執行進度加強監控與即時檢討，以確實掌握執行情形，避免計畫執行進度落後；2.將持續加強計畫之前期籌劃與設計，於公共工程類型計畫，提前制定明確實施時程、設計及招標策略，避免執行進度拖延，另針對各項計畫執行進度，除透過定期重大建設計畫督導會報進行檢討，亦不定期滾動督促，以即時發現問題並提出改進措施，避免計畫執行延宕及經費賸餘；3.囿於專業廠商難尋或執行期程迫促等因素，致未能如期完成發包作業而撤案，將持續積極爭取中央補助經費，並審視計畫執行期程合理性，以強化計畫執行管控機制及提升資源運用效益；4.部分公共設施項目或因場域裝修工程尚在辦理中，俟完工後預計於114年度上半年營運，或現行實際招生人數已達預期目標，預計114年9月底止將招生額滿，或已向中央提報計畫爭取補助經費，將規劃重新調整現有空間與設施等，期有效提升公共設施使用效益。

# （四）為打造臺東縣宜居、創生、魅力及智慧之永續環境，造福臺東縣民，向行政院提報花東地區永續發展基金第3期（109－112年）補助計畫，惟間有計畫核定後撤案未執行、計畫執行結果未能如期結案或未能達成預期效益等情，亟待積極研謀改善。

縣政府為打造宜居、創生、魅力及智慧之永續環境，造福臺東縣民，向行政院提報臺東縣第3期（109－112年）綜合發展實施方案，經行政院於108年10月8日核定。該方案由花東地區永續發展基金（下稱花東基金）補助縣政府列管執行之計畫計54案；另加計行政院嗣後核定新增之補助計畫5案，合計縣政府應執行之花東基金第3期補助計畫共有59案，均已於112年底屆期。截至113年底止，4個年度預算編列數（含花東基金及地方配合款）計45億1,602萬餘元，累計執行數41億787萬餘元，預算執行率90.96％。經查花東基金第3期補助計畫案執行情形，核有：1.補助計畫案件約有6成未能依原定期限於112年底前辦竣結案，甚有截至114年4月底止仍未能完成結案程序者，亟待強化各項補助計畫執行之管考，以提升補助計畫執行效能；2.部分補助計畫案件於提案前未審慎評估其可行性，致報經行政院核定後始發現計畫窒礙難行而辦理撤案，核有欠妥，嗣後於提報花東基金補助計畫案前，亟待妥慎評估並確認計畫內容具體可行後，再進行後續相關行政作業，庶免虛耗時間及人力；3.部分補助計畫案件執行完畢後，未能達成原設定之績效指標目標值，或績效指標之目標值或實際值未明，無從判斷是否達成原定績效目標，亟待積極釐清並就未能達成績效指標者妥謀改善，以為未來規劃執行類案之參考借鏡，期能提升類案執行效能等情事，經函請研謀改善。據復：1.截至114年4月底止仍未能結案之工程計畫，或已積極趕辦，或已辦理勞務驗收及決算，或就各子計畫已辦竣之工程先行辦理決算等，期能儘速結案。該府將積極運用會計系統與施政計畫管理系統整合介接後產出之財務管理資訊，強化各項補助計畫執行之管考，以提升補助計畫執行效能；2.未來於提報花東基金補助計畫前，將強化前期可行性評估作業，確保計畫具體可行性與執行效益，以提升行政資源之整體運用效益；3.補助計畫案件執行結果未能達成原設定之績效指標目標值者，主要係申請補助或服務件數不如預期；活動參加人數不如預期；風災或疫情影響執行績效；績效指標未能與計畫目標相適應；績效指標目標值設定過於樂觀或計算方式未盡合宜等所致。該府各業管單位或所屬機關已研採改善措施，包括：加強宣導或提供誘因，提高外界參加活動或申請補助、服務之意願；將天災等不確定因素納入計畫執行考量並預為因應，以免影響計畫執行進度或績效；審慎擇選能如實反映計畫執行績效之指標，並考量計畫執行量能，以合理有據之計算方式設定目標值，期能具體有效衡量計畫執行績效。

（五）為進行轄區環境清潔及設施維護管理工作，持續辦理定期維護管理勞務採購案，惟廠商提交履約計價施作照片間有雷同或缺漏情事，且部分履約實際執行情形與契約規定未盡相符，採購履約監督有欠審慎周延，亟待檢討改善，以強化履約管理品質。

縣政府為維護臺東縣重點觀光地點良好形象及提供民眾舒適之遊憩據點，持續辦理環境清潔與植栽維護案，由委外廠商於鐵花新聚落、金樽海濱休憩帶及國際地標區域（含建築物）等遊憩據點，執行環境清潔、草坪、灌（喬）木修剪及維護、廁所清潔及場地設施環境巡查等工作。復為管理維護臺東縣富山漁業資源保育區（下稱富山保育區），持續辦理富山地區環境管理及勞務工作案，委託廠商於富山保育區執行相關保育管理、環境清潔、植栽維護、垃圾清運與遊客管制、收費、設施修繕興修建及各項疫病防疫等工作。另為針對山海鐵馬道周遭及都市計畫區公園綠地等範圍進行樹枝修剪、除草、環境清理等景觀維護工作與山海鐵馬道沿線之休憩、步道、景觀、照明等設施修復及解說牌維護事宜，持續辦理山海鐵馬道環境維護計畫案，期透過各項定期維護管理工作，提供民眾完善公共設施及優質休閒環境。經查定期維護管理勞務採購案履約情形，核有：1.遊憩據點環境清潔與植栽維護案：（1）針對環境清潔與植栽維護成果雖實施不定期抽查，惟仍未能即時查察廠商提交履約佐證照片間有相似或雷同情事，有待研謀善用資訊科技輔助查核技術方法，強化履約資料審核及管理稽查機制；（2）部分維護人員於執行工作時，未依契約規定穿著廠商制服或易辨識之衣著。2.富山地區環境管理及勞務工作案：（1）為保護豐富漁業資源，設置富山保育區，惟近3年度（111至113年度）入園人次持續減少，門票規費收入連

| 表6 富山保育區門票規費收入與勞務採購案結算金額收支情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 年度 | 入園門票規費收入（A） | 勞務採購案驗收 結算總價（B） | 收支短絀 （A-B） |
| 111 | 4,838,530 | 6,967,888 | - 2,129,358 |
| 112 | 3,848,550 | 7,766,698 | - 3,918,148 |
| 113 | 2,451,810 | 8,037,982 | - 5,586,172 |
| 資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |  |

年不足以支應維運成本，造成收支短絀且持續擴增（表6）；（2）於契約規範廠商應派員於營業期間執行富山保育區之管理、巡護收費暨清潔等工作，惟廠商於連續假日及夏季旺季期間之部分天數，未依契約規定延長營業時間。3.山海鐵馬道環境維護計畫案：（1）廠商提交各期工作月報檢附履約施作過程前、中、後佐證照片，存有部分照片相同或缺漏未完整情形，惟未洽請廠商補正相關文件，履約監督管理未盡落實；（2）持續編列預算辦理山海鐵馬道景觀維護、環境清理及沿線休憩、步道設施修護等事宜，惟部分區域木棧道仍發現有破損，致路面凹凸不平，或休憩設施傾斜等情事，經函請檢討改善。據復：1.（1）將於114年度針對廠商提交之環境維護施作照片進行全面比對及確認，避免類此情事再發生；（2）已要求廠商依契約規定落實於出勤時穿著工作制服，並加強教育訓練。2.（1）將評估適度開放遊客餵食魚群或開發保育區潮間帶具參觀價值物種，期提升民眾到訪意願，以增加門票規費收入及減輕財政負擔；（2）將於114年度履約期間，確實督促廠商依契約規定辦理。3.（1）爾後將加強嚴格審視廠商提送之書面成果報告，落實要求依契約規定檢附完整施作照片，另責由業務單位加強巡視作業，以符契約規定；（2）已研議推動山海鐵馬道改善計畫，預計執行期程為115至116年度，包括：提升山海鐵馬道夜間使用安全性、優化自行車道之通行及休憩設施品質、推動智慧綠能公共設施導入及強化無障礙友善空間環境等，以提升使用者安全與休憩品質。

（六）為提升縣內公共設施服務水準及增進縣民福祉，持續推動重大公共建設計畫，惟部分工程計畫執行率欠佳，亟待督促相關主辦單位積極趕辦並妥擬有效改善措施，俾提升政府施政效能。

縣政府113年度辦理預算金額5,000萬元以上之重大公共建設計畫計12項，計畫總經費38億6,835萬餘元，有助提升縣內公共設施服務水準，並改善辦公環境、優化觀光遊憩品質及營造優質交通，以增進縣民福祉。惟截至113年底止，上開計畫年度可支用預算數17億4,912萬餘元，年度預算執行數6億3,731萬餘元，執行率僅36.44％。其中臺東市新生路停五立體停車場、臺東縣豐榮豐樂（南區）區段徵收工程、臺東縣全民運動館及青少年福利服務中心興建工程、臺東縣樂齡社福大樓新建工程、臺東市污水下水道系統第二期工程等5項工程計畫，年度預算執行率未達80％，且於113年度可支用預算數13億2,244萬餘元，預算執行數2億268萬餘元，執行率僅15.33％。經查其執行率偏低原因，主要有：1.統包工程尚處於設計中未進場施工；2.管線分標工程多次流標；3.颱風吹毀已施作牆柱模板；4.施工進度未達請款標準；5.中央年度分配數額不足，已全數用罄等情事，經函請檢討改善。據復：1.已加速統包設計審查作業並同意核定，統包商已於114年2月份進場施工；2.已召開流標檢討會議並決議管線工程標拆成自來水及寬頻管道等工程標，後續積極趕辦招標作業；3.已督促承包商落實防颱措施；4.已督促承包商積極辦理施工及依工程進度每月辦理估驗計價；5.已積極向中央爭取分配數額，提升預算執行率等改善措施。另該府管考單位將持續積極加強計畫執行情形追蹤檢討，俾利提升政府施政效能。

# （七）配合中央政策推動綠能產業發展，近3年累計再生能源發電設置容量成長近3成，惟仍有原規劃優先建置太陽光電設備之場域及其裝置容量實際完成數偏低、地熱能及小水力發電仍待積極推動等情事，亟待積極研謀改善。

縣政府為配合中央再生能源發展政策，促進縣內綠能產業之發展，及提升再生能源設置及利用能量，於109年成立綠能推動小組負責擬訂臺東縣綠能推動之願景、目標及策略，並設置綠能推動辦公室綜理再生能源推動事務。截至113年底止，縣內累計再生能源發電設置容量87.02MW（百萬瓦），分別較112年底75.56 MW及111年底67.7 MW成長15.17％及28.54％。經查縣政府推動轄內再生能源發展情形，核有：1.110及111年度規劃優先建置太陽光電設備之場域及其裝置容量，截至113年底僅有10％場域及20％裝置容量建置完成，亟待就前述規劃優先建置而尚未建置之場域，積極列管並輔導協助經管機關（單位）或所有權人評估建置，以期提高再生能源發電設置容量之實績；2.推動轄內地熱能發電，惟自行登管之地熱能探勘及開發申請案件資料與委外廠商期末報告列載資料不一致，又廠商完成地熱能探勘後，申請溫泉開發許可遲未獲審查通過，影響地熱能開發進程，另地熱能探勘及開發地點高度集中於少數區域，恐影響地熱能發電推動成效；3.業將開發縣內小水力列為日後發展再生能源次要項目，並將小水力發電占再生能源發電比率訂為30％，惟目前列管之小水力潛勢區均位於中央經管之河川及灌溉渠道，無法自行招商開發，至於可自行掌握之縣管河川及溝渠水道，其小水力潛勢區相關資訊則付之闕如，不利小水力發電之推廣及發展等情事，經函請檢討研謀改善。據復：1.將持續規劃辦理私有建築物屋頂型太陽光電補助計畫，並透過宣導推廣及持續追蹤等方式，激發建築物所有權人裝設意願，以提升光電設置容量之實績；2.該府列管轄內地熱能探勘及開發申請案件，其中漏未於113年度委外辦理之臺東綠能韌性城市計畫專業服務案期末報告書登載者，已請114年度同一委外計畫承商注意於期末報告書補列；部分業者申請溫泉開發許可案件，仍將持續輔導遵照該府審查會意見積極補正相關資料，期能早日建廠商轉；臺東縣地熱能之發展策略，因地熱潛勢區域皆涉及原住民族土地與業者如何共融發展之議題，已持續邀集經濟部能源署、專家學者、廠商諮詢討論及交換意見，亦有向經濟部能源署、原住民族委員會等中央單位反映法規面及總量管理等議題，以利未來於縣內適宜之地熱潛勢區發展，期能提升地熱能發電實績；3.未來將視財源籌措及預算編列情形，規劃盤點縣內適合開發小水力發電之場域，以期提升小水力發電之設置容量。

# （八）持續辦理非公用土地維護及運用作業，以維護縣有財產權益，惟存有未訂定清查計畫、未派員定期赴現場勘查及被占用或閒置土地仍多等情事，有待檢討改善。

# 縣政府依據臺東縣縣有土地清查及清理作業要點、臺東縣縣有閒置或低度利用土地處理原則及臺東縣縣有非公用不動產被占用處理要點等相關規定，辦理轄內非公用土地維護及運用作業，截至113年底止，經管非公用土地計1,924筆，其中出租者計1,047筆、設定地上權者計11筆，被占用者計504筆、閒置者計270筆，其他處理情形者計92筆（圖3）。經查其辦理情形，核有：1.辦理縣有地清查作業，惟未依規定訂定土地清查計畫；2.對於所列管閒置非公用土地未派員定期赴現場勘查，恐無法及時掌握土地現況，且部分閒置非公有土地疑遭他人占用或違規使用，有待釐清並依法妥處；3.近3年度（111至113年度）非公用被占用土地筆數及面積仍居高不下，且自行辦理清查土地筆數呈逐年減少趨勢，有待積極辦理出租、讓售作業或排除占用，以有效維護縣有財產；4.近3年度（111至113年度）非公用土地閒置筆數及面積雖已減少，惟絕大多數土地仍待規劃運用，有待檢討並加強管理，以期發揮使用效益，並免土地長期閒置等情事，經函請檢討改善。據復：1.業已訂定臺東縣縣有非公用土地清查計畫，以落實土地產籍資料管理，加強土地清查及清理工作；2.進行閒置非公有土地逐筆調查作業，並定期派員巡查，倘有發現違法情事，逕依相關法令處置；3.採取輔導承租或承購、視個案認定有拆除需要者，造冊報請建管單位查報拆除，及列管占用並收繳使用補償金等方式清理處置，以有效維護縣有財產；4.以預留方式供將來相關公共建設計畫之用，未有整體規劃利用前，設置圍籬加強管理，避免被占用或遭丟棄堆置廢棄物，或端視土地區位及性質以公開標租方式為之。

（九）為提升臺東車站周邊道路景觀及人本通行環境品質，辦理臺東車站門戶道路景觀提升計畫工程，惟間有部分工項規劃設計、履約驗收及道路巡查養護等作業未臻周妥，亟待研謀改善。

縣政府為提升臺東車站周邊道路景觀及人本通行環境品質，獲內政部核定補助前瞻亮點計畫經費計3億4,825萬餘元，於108至110年間辦理臺東車站門戶道路景觀提升計畫工程，經改善臺東火車站周邊52公頃整體環境，道路鋪面改善10餘公里，人行道增設7公里，植栽25萬餘株，危險路口改善68處，道路指標共桿及共同管溝等項，又配合人文地景之藝術創作，打造出臺東第一條人本景觀大道。經查其執行情形，核有：1.人行道磚材未參採設計審議結論以較大尺寸鋪設，致未能提升行李拖行之舒適性；2.部分工程之剩餘土石方運送處理作業，承包商未依規定編製運送處理計畫；3.案內工程訂定底價未依規定提出預估金額分析資料；4.工程補助經費結餘款，未依規定繳回內政部；5.臺東車站門戶道路行道樹巡查作業未臻周延，致未能及時搶救行道樹或補植，迄未能營造景觀廊道之功效；6.臺東車站門戶人行道養護作業未臻周妥，人行道存有多處鋪面不平整或磚材破損，或遭樹枝橫越致通行空間淨高不足，或標線型人行道雜草叢生已失通行功能等情，經函請檢討改善。據復：1.後續相關案件將遵照審查意見辦理設計及施工；2.承包商未依規定編製營建剩餘土石方處理計畫，依工程契約規定追繳該筆編製費用；3.嗣後辦理標案招標確實依規定檢附底價分析表供機關首長或授權人核定底價；4.已與內政部國土管理署完成協調計算方式，並辦理結算繳回中央補助結餘款；5.已委託辦理市區行道樹之巡查作業，並補植養護之市區道路行道樹，以維市容景觀；6.已邀集相關單位至現場會勘，並調整動線及損壞路段之維護及修補，以維用路人權益。

（十）延平鄉公所為利用近年於花東縱谷地區舉辦之常態性大型系列活動所帶來觀光休閒產業契機，辦理延平鄉山林生態探索教育訓練中心建置計畫，惟縣政府未妥為督導該公所於規劃前先行評估確認計畫用地可行性及規劃執行策略並預為追加計畫經費，致遲未完成教育訓練中心建置，影響原訂計畫目標及效益之達成，亟待研謀改善。

圖4  延平鄉山林生態探索教育訓練中心模擬

資料來源：延平鄉公所提供。

臺東縣延平鄉公所為利用近年於花東縱谷地區舉辦之常態性大型系列活動所帶來觀光休閒產業契機，計畫於鄰近鹿野高台永安地區已廢校之舊永康國小，轉型為山林生態探索教育訓練中心並成為符合探索體驗教育中心認證之訓練場域（圖4），發展具有在地特色山林生態資源及布農文化資源之優質生活文化產業，達成促進當地觀光產業發展之目標，於108年3月21日提案辦理「延平鄉山林生態探索教育訓練中心建置計畫」陳報縣政府審查通過後並提報國家發展委員會（下稱國發會）申請補助經費，案經國發會於同年6月25日召開「行政院地方創生會報」第6次工作會議通過，計畫總經費為3,945萬元（花東地區永續發展基金補助3,550萬元，公所自籌395萬元），計畫期程自108至112年。經查其執行情形，核有：1.未積極督促興辦工程計畫於規劃前先行評估確認計畫用地可行性，致計畫提報核定後須另覓用地及變更基地位置，肇致須修正全期工作計畫書，耗費時程及延遲後續相關採購作業辦理期程近1年；2.未因應基地位置變更，妥為規劃執行策略並預為追加計畫經費，嗣於建築工程發包後，因水土保持計畫及使用地變更編定尚未完成，無法申辦建造執照致未能開工而停滯，復因計畫經費不足影響水土保持計畫作業期程，經計畫主管機關審酌法定預算無法於期限內執行完成致終止計畫執行；3.重新提報二期計畫，惟捨棄前期建築物設計成果不用，改以組合貨櫃替代，造成不經濟支出並影響計畫期程，且截至113年底止，園區土地仍閒置未使用等情事，經函請縣政府督促檢討改善。據復：1.將督促公所強化公共工程前置作業及先期規劃處理機制，並務實完成用地評估以確保用地可行性，避免延宕計畫執行進度；2.將督導公所就本案執行缺失研謀具體改善措施，另針對執行階段相關送審作業，預先研擬執行策略及程序，並加強機關人員教育訓練，以確保計畫執行順遂，避免再生類案情事；3.將督促公所以前期計畫執行效能過低情形為鑑，並就二期計畫園區建置後續工作，妥為整體規劃水土保持計畫、用地變更及申辦建造執照等相關前置作業期程，籌編所需經費循序執行相關採購工作，以確保計畫依預定期程順利執行，加速達成地方創生事業之目標及效益。

（十一）為延續傳統生活文化，凝聚部落團結，辦理原住民族部落文化聚會所建築美學計畫，惟間有部分工程前置作業及履約執行未盡完善，部分已完工聚會所未辦理財產登記或未取得使用執照並開放使用，亟待檢討改善。

馬當部落文化聚會所

(圖片來源：本室於113年10月25日拍攝)

臺東縣境內有阿美、排灣、布農、卑南、達悟、魯凱及噶瑪蘭族等多個原住民族群，縣政府為透過興建文化聚會所提供部落舉辦祭典及集會等活動場所，以延續傳統生活文化，凝聚部落團結，依據花東地區永續發展策略計畫研擬「原住民族部落文化聚會所建築美學計畫」，經費2億8,500萬元，預計於112年底前完成新建馬當部落等26處文化聚會所。經查其執行情形，核有：1.部分聚會所已完成規劃設計作業，惟因非都市土地變更編定及既有建築物合法化等工程前置作業未完成，至計畫截止仍未能取得建造執照；2.部分聚會所工程因當地部落反對而重複辦理規劃設計及取得建造執照，延宕興建進度；3.部分聚會所工程契約金額已逾2,000萬元，惟工程品管人員同時跨越其他標案擔任職務，或未於公共工程雲端服務網系統登錄控管，核與規定未符；4.部分聚會所工程變更追加累計金額已逾原主契約金額50％，核與規定未符；5.部分聚會所已完工，惟尚未辦理財產登記，或遲未取得使用執照及開放使用等情事，經函請檢討妥處。據復：1.已持續督導各執行單位辦理既有建築合法化、補正水保相關資料、補充興辦事業計畫建蔽容積檢討及辦理用地類別變更等作業，以儘速取得建造執照；2.臺東市公所於110年7月15日辦理布頌部落聚會所實地會勘，巴布麓部落無反對意見，嗣於112年3月8日協調後依雙方部落討論結果辦理，惟後續又配合部落意見廢棄原設計成果，將持續督促各執行單位確實依原住民族基本法規定辦理諮商並取得部落同意後執行；3.已督促各執行單位確實登錄品管人員，另未符規定部分則依約妥處；4.延平鄉公所辦理紅葉聚會所工程，因配合建造執照審查意見辦理契約變更，嗣後將督促公所確實依規定辦理採購作業；5.馬當部落聚會所、金崙村青年聚會所、安朔部落聚會所等已完成財產登記，該府代辦之長光部落聚會所已函請管理機關（長濱鄉公所）辦理財產登記，另將持續督導各機關儘速取得使用執照並開放使用。

（十二）為改善臺東舊站特區公共廁所空間缺乏及解決遊客需求，規劃興建2處公共廁所，惟工程進度控管成效不佳，且部分履約執行情形尚欠周延，亟待研謀改進。

圖5  臺東舊站特區公共廁所模擬

資料來源：縣政府提供。

縣政府為改善臺東舊站特區公共廁所空間缺乏及解決遊客需求，規劃於鐵花村及臺東轉運站旁興建2處公共廁所，除提升男女廁間數量比率，並廣設親子與性別友善及無障礙廁所，結合AIoT（人工智慧物聯網）偵測設備建置成為智慧公廁，以提供民眾舒適如廁空間，完善公共服務機能，經於112年4月向環境部環境管理署提報改善計畫，獲該署於112年5月29日核定臺東縣112至113年度「優質公廁及美質環境推動計畫」公廁工程改善計畫經費計1,500萬元（中央補助1,260萬元，自籌款240萬元）辦理，嗣經計畫修正後，經費增加為1,596萬餘元（中央補助1,341萬餘元，自籌款255萬餘元），預計設置男、女、親子、性別友善及無障礙等各式廁間計18間（圖5），並規劃於113年6月完工，惟截至113年12月底止，工程施工進度僅65.06％。經查其執行情形，核有：1.進度控管成效不佳，致逾計畫執行期程仍未完工，影響計畫目標及效益之達成；2.部分營建剩餘土石方流向不明，且載運至收容場所數量存有疑義；3.部分工項依現地需求調整施作致與契約數量未合，且部分圖說標示與單價分析表計價數量未合；4.部分工項須由水電業者承作，得標廠商未具資格無法施作，惟迄未送審合格分包廠商資格文件；5.未依規定將地質鑽探報告提交中央主管機關；6.部分工項施工品質未臻良善，亟待檢討改善等情事，經函請檢討改善。據復：1.已督促廠商加強趕工以利完工；2.已將違規廠商移送主管機關處分，並續檢討扣罰設計單位；3.已依實做數量辦理契約數量減作，並續檢討扣罰設計單位；4.廠商已完成水電分包商資格文件送審作業；5.地質鑽探報告已依規定傳送中央主管機關；6.已完成施工品質缺失改善。

（十三）為建構臺東市綠色生活網絡系統，邁向永續生態城市發展目標，辦理森林公園景觀改造計畫，惟間有部分兒童遊戲場設施之施工品質未臻良善，及部分履約執行情形未盡理想，亟待檢討改善。

烏頭翁遊戲塔

(圖片來源：本室於114年3月18日拍攝)

縣政府為建構臺東市綠色生活網絡系統，邁向永續生態城市發展目標，辦理「臺東縣臺東森林公園景觀改造工程」，契約金額1億928萬餘元，工程於114年3月13日完工，同年3月28日驗收合格。經查其執行情形，核有：1.工程已完工驗收合格及啟用，惟兒童遊戲場等部分設施存有施工品質缺失；2.兒童遊戲場新增設之烏頭翁遊戲塔側連接隧道滑梯，隧道滑梯支撐架及基礎座數量與契約圖說未符；3.設置兒童遊戲場已啟用，惟尚未陳報主管機關備查，且未能提供設施巡檢紀錄；4.烏頭翁遊戲塔設施尚乏相關結構計算，部分遊戲設施材質於夏日陽光長時曝曬下，恐有高溫之虞，另隧道滑梯坡度未盡良善；5.兒童遊戲場部分遊戲設施之固定構件或金屬扣件等材質未臻良善，恐增加日後管理維護之額外費用；6.兒童遊戲場多為攀爬或溜滑梯等具高度落差之遊戲設施，部分設施雖設有使用說明告示牌，惟仍應於開放使用後，隨時注意使用情形，檢討強化相關安全措施之適足性，確保兒童使用安全；7.植栽工程估驗計價給付與工程契約規定未符，另辦理工程變更設計後，契約變更增加金額未依規定通知施工廠商補足履約保證金，影響機關履約權益等情事，經函請檢討妥處。據復：1.部分施工品質缺失已請施工廠商逐項檢視並改善完成；2.施工廠商為加強滑梯結構而增加額外支撐，未涉及增列經費或削減原設計履約標的功能，已請施工廠商修正竣工圖；3.森林遊戲區於開放前業經認證機構檢驗合格，於114年5月7日報經該管兒童遊戲設施主管機關備查，惟未確實留存巡檢相關紀錄，後續將依規定辦理；4.設計廠商已補送烏頭翁遊戲塔結構計算，後續將持續關注使用中可能狀況以進行適當處置；5.已請施工廠商加強固定構件及金屬扣件；6.實際使用中可能因假日人潮、混齡使用、兒童行為模式差異等因素出現潛在風險，將持續透過動態管理確保使用安全；7.施工廠商已繳還溢領植栽工程款及繳納變更契約後履約保證金，為避免類此情事，該府已於估驗計價自主檢查表將「繳交履約保證金」納列為變更後第1次估驗時檢附資料，並於相關會議宣導應確實依約執行。

（十四）為加強公共工程品質管理，提升工程建設品質，成立縣政府工程施工查核小組定期查核所屬（轄）機關工程品質及進度等事宜，惟間有部分執行情形與自訂規定不符，選案範圍及查核作業未臻周妥，亟待檢討改善。

| 表7 查核小組113年度重點工作辦理情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重點工作 | 辦理情形 | 備註 |
| 查核全民督工通報案件 | 113年度通報案件有登錄公共工程雲端服務網系統標案編號者6件，辦理查核1件。 | 查核「臺東市康樂火車站前道路改善工程」。 |
| 查核辦理抽驗比率 | 113年度標案總件數742件，辦理查核案件（含複查）75件，辦理抽驗25件。 | 抽驗比例33.33％（=25/75×100％）。 |
| 工程進度填報率 | 113年度填報率平均約為88.23％。 | 以公共工程雲端服務網系統資料與提報之報表進行比對。 |
| 資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |

縣政府為加強公共工程品質管理，提升工程建設品質，成立工程施工查核小組（下稱查核小組）定期查核所屬（轄）機關工程品質及進度等事宜。該府查核小組113年度重點工作包含加強查核全民督工通報案件、提升查核辦理抽驗比率及工程進度填報率等，113年度累計查核工程標案75件，查核成績介於78分至83分之間，其中辦理抽驗25件，於公共工程雲端服務網系統之工程進度填報率約88.23％（表7）。經查其執行情形，核有：1.現行查核小組組織成員及外聘委員出席費與自訂規定不符，且相關實施計畫及費用簽辦時程已逾實施日期；2.查核小組尚未將決標標價偏低或多次、大幅變更契約等工程標案納入選案範圍；3.部分工程標案未依規定登載品管人員資料，查核小組查核後亦未加以記錄並督促改善；4.工程主辦單位未即時就查核成績丙等工程之缺失情節檢討人員責任歸屬，查核小組亦未確實追蹤辦理情形等情事，經函請檢討妥處。據復：1.已參照行政院公共工程委員會及主計總處等相關規定進行檢視，研議修正相關作業要點；另就查核相關前期業務，爾後務必提前簽辦，以利相關作業順利推展；2.經審視「臺東縣政府施工查核作業補充規定」未臻完備，將參照中央法規針對決標金額偏低、契約內容多次或大幅變更等情形之工程標案，優先選取納入施工查核選案範圍，以健全工程查核選案機制；3.為提升標案管理系統填報作業，將於查核過程中加強宣導，將「公共工程雲端服務網」系統填報作業納入查核重點；另對逾期未填報系統且經稽催仍未改善者，將列為施工查核重點單位督促改善；4.爾後評定為丙等之工程，責成工程主辦單位應確實查核受查機關是否就個案缺失情節進行檢討，明確釐清相關人員之責任歸屬，並依據相關法令規定採行適當處置措施，以符合規定。

（十五）為增加市區停車供給，解決假日大量觀光旅次之停車需求，提高遊憩品質及提升商業服務機能，辦理臺東市新生路停五立體停車場工程，惟間有規劃設計及履約管理等作業未盡完善，亟待研謀改善。

圖6　臺東市新生路停五立體停車場完工模擬

資料來源：縣政府提供。

縣政府於112年間為增加市區新生路核心區域停車供給，解決假日大量觀光旅次之停車需求，並結合都市紋理，串聯周圍環境之觀光資源，提高遊憩品質及提升商業服務機能，規劃辦理臺東市新生路停五立體停車場工程（圖6），本計畫工程經費7億元（其中交通部公路局補助經費3億元，餘由縣政府自籌），並預計於114年6月完成。該座立體停車場將兼具停車、商業及社會福利功能，其中地下層規劃為社會福利空間，地上一層設有商場空間，地上二層至四層以及屋頂層作為停車空間，並提供303格汽車停車位及165格機車停車位。經查其執行情形，核有：1.立體停車場結構系統之設計，存有耐震疑慮之風險；2.立體停車場之鋼構協力廠商未具承作資格，依約不得作為分包廠商；3.工程進度管控未盡完善及預算執行率偏低；4.新建立體停車場之車輛進出全仰賴新生路，於假日期間存有車流壅塞風險，影響車輛進出場之運轉；5.新生路停五立體停車場已開工興建，惟委外經營招商作業未能即時妥適辦理；6.辦理建築工程地質鑽探調查，未依規定將地質鑽探報告等資料提交中央主管機關等情，經函請檢討改善。據復：1.已召開工務協調會議決議由統包商與專案管理單位之雙方結構技師共同研析契約結構設計與耐震技術規範之符合性，於完成技術整合後辦理統包工程設計調整或補強事宜，以確保停五立體停車場結構系統之耐震安全性；2.本案工項中之鋼結構吊裝及組立工程，將由統包商依統包契約圖說施作，另督促專案管理單位加強查核統包工程協力廠商之資格認定與實際施工人員配置情形，並依契約等相關規定辦理履約監督，確保後續分包工程之施作符合營造業法及契約之規定；3.統包工程受天候因素等影響，導致統包工程施工進度落後，已責由專案管理單位協助統包商檢討工項要徑及調整相關工進作業後，擬具統包工程趕工計畫，並督促統包商依實際工程進度儘速辦理請款事宜，以提升預算執行率及如期如質完工；4.已研擬新生路停五立體停車場周邊道路動線規劃草案，將依現行都市計畫所劃設之計畫道路用地重新檢視規劃交通動線，並配合活動期間及人潮高峰時段，規劃臨時替代路線，期有效分散車流，確保該區域交通順暢及停五立體停車場營運效能；5.已規劃配合統包工程施工進展辦理委外經營招商作業，預計於114年底展開招商等相關行政程序，期銜接後續營運管理，達成無縫接軌目標，及時發揮政府重大公共建設計畫之投資效益；6.已完成相關地質鑽探報告等資料彙整，將依地質資料蒐集管理辦法之相關規定，以指定格式電子檔提交中央主管機關，爾後並強化工程地質調查程序與時程控管，避免類案再次發生，確保地質資料依法如期辦理提送。

# （十六）部分工程採購案件間有流（廢）標多次無法及時決標，影響公共工程建設之推動，或未依限刊登決標公告，亟待檢討改進。

縣政府為預算資源有效且及時投入工程建設，避免因長期流標懸而未決，致影響採購效率及政府施政效能，於113年1月間修正「臺東縣政府工程採購流標廢標後續招標處理作業要點」，提供所屬機關、學校及各鄉鎮市公所辦理流標廢標後續招標作業之依循；另依政府採購法第61、62條及其施行細則第84、86條規定，機關辦理採購應於決標日起30日內刊登決標公告或彙送決標資料，以利政府採購資訊公開。經查該府所屬各機關學校暨鄉鎮市公所於113年度辦理採購案件執行情形，核有：1.流（廢）標3次以上始決標之工程採購案件合計26件，各案流（廢）標次數介於3次至9次之間，於流標2次始辦理標案檢討者計3件，流標3次以上始辦理標案檢討者計11件，迄未辦理標案檢討者計12件，各案自開始招標迄至決標歷時介於37天至358天之間（表8），無法及時決標，已影響公共工程建設之推動；2.已決標之採購案件，逾期刊登決標公告或彙送決標資料情形，於上半年度計13件，逾期天數介於1日至77日，下半年度計9

表8  113年度流廢標多次始決標案件招決標情形

單位：件、次、日

| 項次 | 主辦 機關 | 件數 | 各案流廢標次數 | 招標至決標日數 | 流廢標檢討情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 26 | 3至9 | 37至358 |  |
| 1 | 縣政府 | 6 | 3至8 | 76至204 | 流標2至3次後始辦理標案檢討。 |
| 2 | 太麻里鄉公所 | 5 | 3至9 | 37至156 | 未辦理流標檢討或流標3、6次後始辦理標案檢討。 |
| 3 | 卑南鄉公所 | 3 | 3至6 | 48至114 | 未辦理流廢標檢討或流標3次後始辦理標案檢討。 |
| 4 | 鹿野鄉公所 | 3 | 3至5 | 41至66 | 未辦理流、廢標檢討。 |
| 5 | 海端鄉公所 | 3 | 3至9 | 53至240 | 未辦理流標檢討或流標2次始辦理標案檢討。 |
| 6 | 蘭嶼鄉公所 | 2 | 4至5 | 177至251 | 流標4次始辦理檢討。 |
| 7 | 臺東市公所 | 1 | 5 | 158 | 未辦理流標檢討。 |
| 8 | 關山鎮公所 | 1 | 3 | 124 | 未辦理流標檢討。 |
| 9 | 長濱鄉公所 | 1 | 9 | 133 | 流標3次後辦理檢討；流標6次後再辦理檢討。 |
| 10 | 金峰鄉公所 | 1 | 8 | 358 | 流標5次追加預算重新招標，經3次流標後決標。 |

資料來源：整理自縣政府及各鄉鎮市公所提供資料及政府電子採購網。

件，逾期天數介於6日至425日，不利政府採購資訊公開等情事，經函請檢討妥處。據復：1.已通函重申「臺東縣政府工程採購流標廢標後續招標處理作業要點」規定，提供所屬機關、學校及各鄉鎮市公所作為流標廢標後續作業處理對策之依循，並囑採購案件重新招標前應確實檢討原因再行公告，於招標作業前應確實檢核工程預算編列，以落實行政院公共工程委員會函示規定，另將由該府採購稽核小組列為稽核項目，針對流廢標率偏高且未辦理標案檢討之機關（單位）加強稽核，以提升採購作業品質及發包效率；2.已通函所屬機關、學校及各鄉鎮市公所對於採購案件之決標公告或彙送加強注意依規定期限辦理。

# （十七）縣政府及所屬各機關學校辦理採購執行情形，存有共同性缺失態樣，亟待督促檢討改善。

縣政府暨所屬（轄）機關學校及公所113年度辦理各項採購執行情形，核有：1.前置作業階段：未衡酌分期計畫具有相容性及互通性，妥為謀劃適當採購招標策略，致後續計畫採行之採購招標方式存有政府採購錯誤態樣情事；工程採購部分工項之材料預算價格編列偏離市場行情；委託廠商辦理專案管理前，未依規定先行擬具委託專案管理計畫，妥為先行評估必要性及需求，又委託後設計審查作業未臻嚴謹，及未有效控管各項作業時程，致計畫經費遭補助機關收回，未能達成原計畫效益及目標；再生粒料載運未按實際運距計算運費，肇致不經濟支出；公有建築工程未配合國家永續發展法令及政策，於新建建築物評估裝置再生能源發電設備等。2.招、決標作業階段：採購作業未臻周妥，或有廠商投標文件未依規定予以適當留存或保留影本，或有未登記廠商投標文件收件時間以確認於截標前投標，或有開標紀錄及押標金票據資料未予詳實記錄，致採購作業相關資訊缺漏；工程採購之底價核定未臻嚴謹覈實；訂定底價未先提出預估金額分析資料；招標公告所載履約保證金額度與投標須知規定未符，致招標公告與投標須知規定前後矛盾；流廢標多次，卻未依規定辦理流、廢標檢討作業，致延遲工程發包作業；未依規定辦理決標公告、逾期刊登或彙送決標資料等。3.履約管理階段：委託專職監造現場人員涉有兼職情事；契約金額已逾2,000萬元，惟工程品管人員同時跨越其他標案擔任職務，或未於公共工程標案管理系統登錄控管；地質鑽探報告未依規定提交中央主管機關；監造人員監造中之在建工程累計工程契約總金額已超逾5,000萬元；分包廠商未具法定承作資格；工程變更追加累計金額已逾原主契約金額百分之五十；工程契約變更致決標金額增加，惟未辦理決標公告等。4.結算驗收及後續維護階段：工程驗收合格後，未依限完成工程結算作業，並製發工程結算驗收證明書，致延宕工程款之撥付，影響廠商權益及預算執行率；未依規定檢討廠商有無應刊登政府採購公報情事；工程完工後未辦理財產登記等共同性缺失，經函請該府督促所屬（轄）檢討改善。據復：為避免辦理採購案件之共同性缺失行為重複發生，已將常見缺失態樣，通函轉知該府所屬機關學校及各鄉（鎮、市）公所注意檢討改進，並將常見缺失態樣納入教育訓練單元課程辦理。

# （十八）為提升偏遠地區學校教育品質，均衡城鄉教育資源，積極推動偏遠地區學校教育發展，惟師資配置、正式教師流動率及學生學習成效等未盡理想，亟待研謀改善，以保障偏遠學童教育品質。

政府為實踐教育機會平等原則，確保各地區教育之均衡發展，並因應偏遠地區學校教育之特性及需求，於106年12月公布施行偏遠地區學校教育發展條例。教育部核定臺東縣110至115學年度偏遠地區學校均為90所，分別為偏遠44所、特殊偏遠34所及極度偏遠12所。經查縣政府推動縣屬偏遠地區學校教育發展情形，核有：1.112學年度偏遠地區學校教師被借調至行政機關服務人數20人，較110學年度增加3人，且有商借教師返回學校服務後未滿1年再被商借情形，核與規定未符；2.偏遠地區學校由代理教師擔任導師或兼任行政職務比率，均較非偏遠地區學校為高（圖7），為確保學生學習品質及校務推動之延續性，亟待研謀改善；3.113學年度截至9月底止，偏遠地區國民中、小學正式教師比率（正式教師數/員額編制數）分別為69％及74％，較非偏遠地區國民中、小學正式教師比率92％及89％，各短少23個及15個百分點，為免影響師資穩定性及教育品質，有待改善；4.113學年度未具合格教師證書或師資職前教育課程修畢證明書之代理教師，多數集中在偏遠地區學校（表9）；5.為改善師資結構，增補正式教師，惟113學年度截至9月底止偏遠地區國民中、小學正式教師流動率分別為2.70％及5.00％，較111及112學年度增加，不穩定狀態有待改善；6.為實踐教育

| 表9 113學年度臺東縣國民中小學代理教師未具合格教師證書或師資職前教育課程修畢證明書情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |  |  |
| 類別 | 代理教師人數 （A） | 代理教師資格 |  |  | 未具合格教師證書或師資職前教育課程修畢證明書比率（B/A×100） |
|  |  | 具合格教師證書人數 | 取得具修畢師資職前教育課程證明書人數 | 具大學以上畢業資格人數（B） |  |
| 合計 | 397 | 170 | 10 | 217 | 54.66 |
| 偏遠地區 | 297 | 100 | 7 | 190 | 63.97 |
| 非偏遠地區 | 100 | 70 | 3 | 27 | 27.00 |
| 資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |

機會平等原則，持續改善轄內國民中小學教學人力及環境，惟107至113年度偏遠地區學校學生國中教育會考整體成績與全國平均值相較，待加強比率高出17個百分點以上，且部分科目113年度落差情形較107年度未減反增（圖8）；7.為縮減學力落差，持續辦理學生學習扶助作業，惟偏遠地區學校112學年度國語文、數學及英語文受輔率均較111學年度為低，且有學校多年未開班；8.依偏遠地區學校教育發展條例規定應聘用之專業輔導人員，113年度仍不足4人，亟待研謀善策聘足人力等情事，經函請檢討改善。據復：1.已請學校評估課務安排、教學人力，並補助學校代課費用，讓學校能維持正常運作，減少對特殊地區及小型學校人力之衝擊，並將持續檢討及改善；2.將逐年補實正式教師員額，以降低代理教師擔任導師或兼任學校行政職務情形；3.逐年辦理國民中學及國民小學正式教師甄選，以降低偏遠地區學校代理教師比例；4.鼓勵無教師證之教師參加教育部開設偏遠地區學校學士後教育學分班，及由正式教師帶領進行課程共備，以穩定教育師資品質；5.為使優秀教師得以留任，採取包括對新進教師辦理初任教師導入輔導計畫，及提供偏遠地區學校教師宿舍等策略；6.推動群組聯盟教務人員課程與教學專業社群領導人工作坊計畫、國中教育會考試題分析及教學策略規劃研習實施計畫等項目，以提升學生學力；7.已積極同意各校6人以下開班備查，並與臺東大學特教學系合作，建置新師資媒合管道，未來將持續透過行政諮詢或訪視輔導偏遠地區學校，協助學校媒合師資人力，及早開班提供學習扶助，以提升學生學習效能；8.將持續每月辦理公開甄選，俾儘早完成專業輔導人力補充。

# （十九）為使校園安全防護機制有效運作，訂定強化校園安全防護工作具體作法，惟近年部分校園安全通報事件存有上升趨勢，或部分學校未執行校園安全維護自主檢核工作、未繪製校內外周邊安全地圖、監視鏡頭損壞未立即修復，及攝錄資料保存天數未符規定等情事，亟待研謀改善。

縣政府為使校園安全防護機制有效運作，依據教育部國民及學前教育署強化校園安全防護機制實施計畫，訂定臺東縣高級中等以下學校（含幼兒園）執行強化校園安全防護工作具體作法，其內容包含教職員工師生自我防護教育、完善校園安全防護設施設備、校園人車門禁管制、校園安全巡查規劃、教育警政聯繫合作及強化緊急應變機制等六大面向重點工作，期能減少潛在危險因子，強化緊急應變能力，整合各方資源，共同維護校園安全。經查執行情形，核有：1.為掌握校園安全及災害事件，推動校園安全及災害事件通報機制，其中管教衝突事件、暴力事件與偏差行為事件及兒童少年保護事件（未滿18歲）等3項通報，113年度通報數量均較110年度增加（圖9），亟待深入瞭解問題癥結，並研擬預防與輔導措施，以維護校園安全與秩序；2.為強化校園安全管理，學校偕同警察人員於開學前實施校園安全維護自主檢核工作，惟部分學校未執行或逾期執行；3.為使師生充分瞭解校園內外潛在危險區域，各校應繪製校內外周邊安全地圖，惟部分學校尚未依規定繪製；4.為強化校外緊急狀況處理與通報機制，各校應與課後單位建立緊急聯繫機制，惟部分學校尚未建立相關機制；5.為促進校園場地有效管理與合理運用，各校應訂定校園場所開放使用規定，惟部分學校尚未訂定相關規範或與主管機關訂定規範內容未符；6.為強化校園安全，建置監視器系統以提升校園日常安全管理，惟部分學校於校園各進出口或主要建築物出入口設置監視鏡頭數量未達2具、監視鏡頭損壞未立即修復、攝錄資料保存天數未達14天及調閱監視器影音資料未設置專簿登記備查等情事，經函請檢討改善。據復：1.管教衝突事件部分，辦理正向管教研習與範例觀摩，提升教師管教知能，對查有不當管教者要求訂定行為改善計畫並列管輔導；暴力事件與偏差行為事件部分，持續推動校園霸凌防制整體計畫，強化教職員防制知能，將法治與品德教育融入課程，並由輔諮中心追蹤嚴重個案，協助學校落實輔導與預防工作；兒童少年保護事件（未滿18歲）部分，藉由輔諮中心追蹤嚴重個案及辦理學生輔導訪視與多場輔導議題研習，協助學校提升高關懷學生識別與輔導能力，並透過跨網絡合作強化保護機制與資源連結；2.已發函促請學校及警察局於開學前實施校園安全維護自主檢核工作；3.學校已完成校內外周邊安全地圖繪製並公告學校網頁；4.已發函督促學校與鄰近5公里內補習班建立緊急聯繫機制；5.學校已完成訂定各校場所開放使用及管理規定；6.已發函督促學校依據校園安全防護管理及監視系統相關作業規定，落實監視系統管理及維護工作。

# （二十）積極推動偏鄉學校中央廚房計畫，改善校園廚房設備及充實午餐人力，以提升孩童午餐品質，惟部分學校辦理情形未臻周妥，或工程執行進度未如預期，有待檢討改善。

行政院為讓偏鄉學童享有與都會區學童同等的飲食照顧，偕同地方政府攜手執行「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，補助偏鄉學校食材費、學校興建中央廚房以大帶小、規劃食材聯合採購及統籌人力及運送事宜。縣政府配合行政院推動前述計畫，113年度經教育部核定補助經費7,611萬餘元，辦理偏鄉地區學校新（擴）建中央廚房、改善廚房設備及充實午餐人力等業務。經查其執行情形，核有：1.設置午餐專戶辦理經費收支帳務處理，惟部分學校午餐收支明細未於規定期間公告；2.部分學校午餐委員會之現任家長委員人數占全體委員人數之比率未達規定標準之四分之一；3.部分學校午餐登錄食材作業未臻確實，影響午餐公開資訊正確性；4.成立臺東縣立各級學校學校午餐輔導委員會確保學校午餐營養及衛生安全，惟近2年度（112及113年度）僅各召開一次定期會議，核與規定未盡相符；5.東清國小新建中央廚房工程仍有部分未完工事項，亟待賡續督促該校積極趕辦，以期工程能早日完工，順利提供偏鄉學童優質午餐品質等情事，經函請檢討改善。據復：1.經清查結果，各校均已將午餐收支明細辦理公告，另為提升午餐資訊透明化，已函請各校納入內部行政督導事項；2.經清查結果，各校午餐委員會之現任家長委員人數占全體委員人數之比率均已達規定標準，俾使家長對子女學校午餐事務有參與的權力，達到外部監督之效果；3.已函請各校每日檢視有無缺漏或不符情形，並即時補正，俾提供家長能即時查詢正確午餐內容，瞭解學生食之安全；4.將依規定每年召開二次定期會議；5.為縮短廠商申請使用執照時間，已將待補正（齊）資料（訊）提供廠商代表，避免送件資料錯誤延遲請照時間，早日完成工程驗收作業。

（二十一）為建構安全、韌性及永續之校園安全環境，持續推動校舍耐震能力評估及補強或拆除重建，惟間有部分校舍建築結構迄未完成耐震補強及構件劣化潛在風險高於一般校舍等情，亟待研謀改善。

縣政府於109至111年辦理轄內27校39棟校舍耐震補強工作，並投入經費7,207萬餘元，已於111年5月辦理完竣，俟同年9月18日於臺東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，造成花東地區部分建物受損，教育部隨即啟動校園安全暨災害防救通報處理機制，又為建構安全、韌性及永續之校園安全環境，持續推動校舍耐震能力評估及補強或拆除重建作業。經查其執行情形，核有：1.轄內仍有部分校舍經耐震能力詳細評估為耐震能力不足，低於耐震設計規範規定之耐震能力合格標準，迄未完成耐震補強作業，未能確保校舍之耐震安全性；2.部分校舍建物氯離子含量過高或中性化深度較深，結構劣化之潛能遠高於一般正常校舍，存有降低使用壽命與耐震安全性能之虞；3.部分學校校舍雖已辦理耐震能力改善，惟中央訂頒耐震設計規範迭經修訂並提高耐震能力標準，早期評估及補強結果是否符合現行規範存有疑慮；4.規劃利用學校作為震災避難收容處所，惟部分學校震能力詳細評估為耐震能力不足，存有未能有效發揮震災後避難收容功能之風險；5.校舍地震災害復建工程案，承包商澆置混凝土之骨材粒徑大於契約圖說規定粒徑；6.地震廁所災後復建工程案內並無電信設備工項，惟工程契約內卻編列辦理NCC（國家通訊傳播委員會）申請審查作業費等情，經函請檢討改善。據復：1.以114年度一般性補助款指定項目計畫之剩餘款，優先補助建物耐震能力較低之學校辦理校舍耐震補強作業，餘學校續以115年度一般性補助款指定項目內經費辦理建物結構補強，以維護師生校園安全；2.對於建物氯離子含量過高或中性化深度較深之校舍，已督促轄屬學校落實校園建築管理檢核及持續關注校舍外觀及耐震情形，並爭取經費辦理校舍相關修補措施，維護師生校園安全；3.已聘請專家學者協助審查作業，並配合學校需求選擇最適合之補強方案，另督促轄屬學校於地震後加強巡視校園，發現建築物有耐震疑慮立即填報校安通報，並循相關計畫進行補助修繕，以維護師生校園安全；4.經審視校舍選擇作為震災避難收容處所安全性及合宜性，未符者皆已移出震災避難收容處所之適用，並於衛生福利部社政防救災整合平台完成更新震災避難收容處所資訊；5.經學校評估不影響結構強度且使用安全無疑慮，材料審查未詳實已依契約規定辦理扣罰；6.有關工程契約內編列辦理NCC申請審查作業費，經NCC回復無須審查，已於結算時扣除該款項。

（二十二）為增加縣民運動場域及推動青年事務，規劃興建運動館及青少年福利服務中心，惟間有工程施工品質管理及履約作業尚欠周延，亟待研謀改善。

縣政府於110年間為增加縣民運動場域及推動青年事務，經整合該兩空間機能規劃興建臺東縣全民運動館及青少年福利服務中心（圖10），本計畫工程經費1億5,550萬元（其中教育部體育署補助經費1億元，餘由縣政府自籌），並預計於113年5月間完成。該案基地位於臺東市中華路與桂林北路交叉口，並為地上三層樓之建築物，其中一樓針對銀髮族群規劃有運動教室，期透過適當肌力訓練強化長者體適能，二樓不同於大多數的運動中心以成人使用為主，加

圖10　運動館及青少年福利服務中心完工模擬

資料來源：縣政府提供。

入孩童體育設施，三樓為青少年福利服務中心，提供青少年團體及社團作為演出場地等，總樓地板面積2,191平方公尺，截至113年底止，施工進度31.29％。經查其施工品質管理情形，核有：1.承包商派駐現場之品管人員與相關規定未符；2.承包商設置工務所面積與工程契約規定未符；3.全彩戶外防水WiFi監視器設置數量與契約規定未符；4.本工程#3鋼筋採用SD280規格，與工程契約明細表規定SD280W材質規格未盡相符；5.頂層RC柱之主筋未予錨定綁紮，與規定應以標準彎鉤錨定未符；6.本工程由二樓通往三樓設置樓梯B之垂直淨距，與契約圖說規定未符；7.工程剩餘土石方處理估驗計價作業未臻妥適等情，經函請檢討改善。據復：1.已要求承包商更換本案現場品管人員，並依契約規定檢討違反品管人員兼職規定之責任；2.承包商受限於基地空間條件致設置工務所面積與契約規定未符，面積短少部分已納入變更設計一併辦理；3.考量訊號穩定性及監控實用性，經調整數量並更改為配線佈置，短少部分已納入變更設計辦理數量及金額之異動；4.承包商#3鋼筋採用SD280，經查抗拉及降伏強度試驗符合標準，亦未使用焊接工法施作，材質未符部分將依工程契約明細表規定辦理扣罰；5.因頂層之梁柱接頭鋼筋過密，RC柱主筋採彎鉤錨定施作困難，經與結構技師討論已採T頭鋼筋續接頂層RC柱主筋之方式綁紮錨定改善；6.樓梯B已打除重新施作，經丈量重新設置樓梯B之垂直淨高，已符合圖說規定；7.本工程契約原剩餘土石方處理數量經修正減列，該工項減少數量及價款已納入變更設計一併辦理扣減。

（二十三）為提供教師、職員及學生優質學習空間，並開放社區居民共享學校圖書資源，以達閱讀推廣之目的，於學校內建置社區共讀站，惟間有採購及開放管理等作業未盡理想，亟待督促研謀改善。

教育部配合前瞻基礎建設計畫推動「校園社區化改造計畫—學校社區共讀站」，自106年起補助高中（職）以下各級學校建置共讀站，又縣政府為提供教師、職員及學生優質學習空間，並開放社區居民共享學校圖書資源，以達閱讀推廣之目的，截至113年底止，計投入5,400萬餘元於所屬22所學校內建置社區共讀站計22處，並開放供社區居民共享。經查其執行情形，核有：1.部分學校辦理工程採購之工項材料預算價格編列，相較市場類同產品行情有偏高情形；2.共讀站工程案內之外牆清洗工項結算數量涉有溢計情事；3.共讀站採購評分項目及配分標準欠當易產生誤解，致不同委員評分有明顯差異；4.設置學校社區共讀站尚乏開放資訊及管理規範，不易發揮學校圖書資源與社區居民共享之計畫目標；5.學校為節約能源措施示範單位，並有應達成之節電目標，影響學校共讀站充分開放社區使用之意願疑慮等情，經函請檢討改善。據復：1.爾後督促學校辦理工程採購進一步強化市場調查及訪價機制，精確編列預算，避免單價過高的情形發生，以提升資源運用效益；2.外牆清洗工項數量溢計，已依契約規定扣繳；3.爾後督促所屬學校辦理類案採購，於審查作業項目宜注意評分項目訂定之妥適性；4.已由全臺共讀站地圖網站之後臺管理單位更新所轄社區共讀站之開放資訊，並已督促依臺東縣立高級中等以下學校場所開放使用管理辦法第4條規定訂定社區共讀站使用管理辦法，達資訊公開化，發揮學校圖書資源與社區居民共享之計畫目標；5.已研擬共讀站照明及空調等設備之節電措施，並鼓勵學校適當結合中央補助型計畫，戮力提供開放予社區民眾共享共讀站之資源。

（二十四）為提供學校學生及鄰近居民健康安全及優良之活動空間，使前往運動場地之民眾皆可安心無虞從事身體活動，持續推動國中小運動操場及周邊設施整建計畫，惟間有採購及履約管理等作業未盡周妥，亟待督促研謀改善。

縣政府為提供學校學生及鄰近居民健康安全及優良之活動空間，使前往運動場地之民眾皆可安心無虞從事身體活動，於111至113年度持續獲教育部「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」項下補助2億4,220萬餘元之經費專用於改善縣內31所國中小運動操場及周邊設施。經查其執行情形，核有：1.部分契約工項數量，未按設計圖說標示覈實編列，致有溢計或溢編情事；2.部分學校辦理運動操場及周邊設施相關工程，部分工項之材料漏未依規定辦理各項試驗；3.部分學校辦理跑道相關工程，工程材料使用審查及驗收結算作業未臻周妥；4.部分學校辦理操場及周邊設施整建相關工程，未依規定處理營建剩餘土石方；5.部分工項材料預算價格編列，相較市場類同產品行情有偏高情形；6.縣屬國中小辦理運動操場及周邊設施工程，相關工程材料需求之規格訂定未臻妥適等情，經函請檢討改善。據復：1.部分工項數量溢計，已依實際施作數量辦理扣款；2.相關工程已完工，無法再補足缺少試驗與取樣之組數，已按契約規定辦理扣款；3.運動操場工程施作PU面材係符合環保及無毒標準之產品，爾後督促加強工程材料之進場查核與核對；4.因作業疏漏未能依營建剩餘土方資訊服務中心登載格式處理，將強化行政作業流程並完整保存相關文件，至廠商疏失已依契約規定扣罰；5.已督促設計單位編列預算時，適當參考市場行情，俾利預算資源有效運用；6.爾後於案件核定時，要求主辦學校謹慎訂定有關廠商資格及工程材料需求規格，並遵循政府採購法之相關規定，以提升採購效能。

（二十五）為改善所屬學校室內運動空間不足及減輕縣庫負擔，並響應再生能源政策，陸續推動國中小學設置太陽能光電運動場，惟僅部分學校參與建置，且未能藉由統一標租以擴大設置容量；又部分標租案件間有未參考教育部作業範本妥擬投標須知內容，或履約保證金額度偏低等情，亟待注意檢討改進。

表10　縣政府所屬學校具半戶外及室內場館數量統計

單位：所

| 所屬學校 | 風雨（含光電）球場 | 活動中心 | 體育館 |
| --- | --- | --- | --- |
| 總計 | 72 |  |  |
| 合計 | 30 | 28 | 14 |
| 國民小學 | 24 | 19 | 4 |
| 國民中學 | 6 | 9 | 10 |
| 註：1.東海國小、都蘭國小、大王國小、臺坂國小、豐里國小、初鹿國中、豐田國中、新生國中、知本國中、寶桑國中等10所皆具有2座場館。 2.資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |  |

縣政府為改善所屬學校室內運動空間不足及減輕縣庫負擔，並響應再生能源政策，於109年起推動所屬學校設置太陽能光電風雨球場計畫，截至113年底止，陸續辦理東海國中等8所學校地面型太陽能光電發電設施標租案，其中東海國中、瑞豐國小及大王國小等3所學校已完成設施建置及啟用，餘5所學校尚於建置階段，經統計該府所屬學校計109所中，已建置風雨（含光電）球場或活動中心或體育場等場館之學校合計62所（表10），尚有47所未具半戶外或室內運動場館。經查其執行情形，核有：1.自109年起推動所屬學校設置太陽能光電運動場迄至113年底止，僅8所學校參與建置，且各校均採自行標租，未能藉由統一標租以擴大設置容量，促使較無優勢學校參與建置及增加廠商投資誘因，以提升所屬學校建置半戶外或室內運動場館數量；2.所屬學校辦理公有土地標租設置太陽光電設備作業，部分標租案件間有未參考教育部所訂作業範本，逕採財物採購投標須知範本，致須知內容與引述法令未臻契合標租作業；又履約保證金額度偏低，未盡維護機關權益及確保廠商依約履行責任等情事，經函請檢討妥處。據復：1.將持續進行盤點評估所屬學校設置太陽能光電運動場需求，並參考其他縣市（彰化縣、宜蘭縣及金門縣等）聯合標租案例，研討統一標租或區域（分群）標租之可行性，後續亦將持續推動所屬學校設置太陽能光電運動場，鼓勵各校將校舍屋頂、觀眾席、停車場及廊道等併入潛在施作地點，以提升廠商投資意願；2.後續推動作業將要求所屬學校應參考教育部所訂標租作業範本執行，並將督促其依教育部體育署最新參考手冊建議值，訂定履約保證金，以維護學校權益及確保廠商依約履行責任。

# （二十六）為改善臺東森林公園售票亭及周邊環境動線，塑造園區出入口景觀意象，辦理園區設施維護修繕計畫，惟間有工程進度控管成效不佳，逾原預定期程1年始完工，且交通動線規劃未臻完善，影響計畫目標效益之達成，亟待積極檢討研謀改善。

圖11  臺東森林公園入口景觀意象模擬

資料來源：縣政府提供。

縣政府為改善臺東森林公園售票亭及周邊環境動線，塑造園區出入口景觀意象，於111年度編列預算1,000萬元辦理臺東森林公園設施維護修繕計畫（圖11），111年6月24日決標委託建築師辦理園區設施維護修繕工程委託設計監造技術服務工作，同年7月完成工程發包，同年8月開工，113年11月完工。經查其計畫執行情形，核有：1.進度控管成效不佳，逾原預定期程1年始完工，影響計畫目標效益之達成；2.園區出入口號誌不足及交通動線不便，影響民眾交通安全與通行便利性；3.未依規定處理營建剩餘土石方，亟待查明餘土流向；4.工程查核存有品質缺失扣點，未確實通知廠商及監造單位依約扣罰，影響機關權益；5.監造及品管人員未依規定登錄主管機關系統，影響資訊揭露及管考作業；6.竣工查驗作業未臻周妥等情事，經函請檢討妥處。據復：1.經召開多次協調會議協調後，已完成驗收缺失改善，將持續指導廠商辦妥相關程序，並依契約規定妥處；2.園區入口處將加強車輛引導措施，於馬亨亨大道路口並重新標繪車輛引導線，離園出口處則加強修剪安全島植栽以避免阻礙視線，並研議封閉該處安全島，以改善車行動線；3.將持續查證處理，並依契約規定扣罰；4.將於決算作業一併扣罰，以保障機關權益；5.將於系統辦理相關人員補登作業；6.爾後竣工查驗作業，將覈實辦理竣工項目及數量核對及查驗。

# （二十七）持續辦理因風災受損之富岡漁港防波堤復建工程，惟沉箱製造完成後長期閒置於海灘上，迭遭媒體報載傾斜加劇及安全堪憂，且估驗計價作業尚欠周延，亟待檢討妥處。

卑南溪出海口沉箱

(圖片來源：本室於114年5月17日拍攝)

縣政府為修復104及105年間蘇迪勒與莫蘭蒂颱風造成之富岡漁港防波堤損壞，經行政院於104至107年間陸續核定富岡漁港災後復建工程（下稱復建工程）經費3億5,352萬餘元，工程拆分為2個標案，復建工程（第1標）於108年5月9日驗收合格，結算金額1億2,864萬餘元，復建工程（第2標）於108年4月24日決標，決標金額2億185萬元，於同年6月6日開工，預定於109年9月27日完工，因施工廠商無法順利將原風災受損沉箱下方巨積混凝土完全敲除，經行政院於111年1月18日調高復建工程總經費為4億2,033萬餘元，於同年5月16日完成變更設計，俟移除巨積混凝土後，復發現新建沉箱外海側之拖航軌跡中存有礙航物，截至114年5月底止尚未完工。經查其執行情形，核有：1.復建工程遲未完工，前經該府於113年5月30日說明將責成監造及施工廠商共同提出可行拖航計畫，並邀集專家學者共同審查討論拖航水深條件、風險規避方式等海事工程實務，儘早完工以確保漁港功能與安全，惟截至114年5月底止，已逾1年仍未完工，期間因沉箱長期閒置於海灘上，迭遭媒體報載傾斜加劇及安全堪憂；2.復建工程契約詳細價目表內列有沉箱製造工項2座，金額合計5,813萬餘元，另於沉箱製造之單價分析內列有工料「沉箱製作場地及設備費」每座119萬餘元，並於該工料備註欄說明：「包含完成沉箱製作及儲存所需之場地及設備費用（如碼頭租金，船塢或浮沉台及相關設施）」，本案沉箱製造之施工地點位於卑南溪出海口之海岸灘地，尚無需租賃碼頭及船塢（或浮沉台）等租金費用，然需增加沉箱製造完成後抽砂上浮所需費用，惟該府未俟沉箱完成抽砂上浮即支付沉箱製造工程款，估驗計價作業尚欠周延等情事，經函請檢討妥處。據復：1.該府於113年6月邀請專家學者研商拖運工法可行性及期程，決議當期拖航將遭遇颱風期及示性波高等不利穩定因素，增加拖航風險，為求審慎籌備各項事務，同意施工廠商暫緩沉箱拖航及申報停工；目前海象趨於平穩，已請施工廠商復工，並由監造及施工廠商共同研擬縝密可行之拖航策略及施工計畫，以降低風險及增加可施工性；2.施工廠商選擇於海灘上製作沉箱，衍生之「海灘出塢下水浚挖費用」應由施工廠商負擔，刻檢討沉箱拖航方式及工法，倘後續施工廠商無法履行該工項，將檢討及依約究責。

（二十八）為辦理各漁港基本設施管理及維護，收取漁港管理費，惟存有規章制度與中央法規牴觸、未公告主管漁港管理費之收費標準及漁港管理費收費期程不一致等情事，亟待研謀改善。

縣政府為管理轄內二類漁港船舶進出港管理業務，訂定臺東縣漁港基本設施使用管理收費類目及費率基準（下稱臺東縣漁港管理費收費基準），辦理伽藍漁港、大武漁港及長濱漁港等14處漁港管理費收繳作業，以維持漁港設施運作與秩序，並落實使用者付費原則。經查執行情形，核有：1.未於農業部頒定修正漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準後，及時檢討修正縣內漁港管理費收費基準，致部分條文與中央法規牴觸；2.未將臺東縣漁港管理費收費基準登載於該府主管法規查詢系統，供民眾查詢運用；3.對於未領有有效漁業證照之漁船（筏），迄未清查其停泊情形，亦未依規定核算並收取管理費；4.依規定收取船舶停泊漁港管理費，惟部分係依季計收，部分則彙整多季計收，計算收費期程未一致，恐增加帳務計算錯誤與管理風險等情事，經函請檢討改善。據復：1.將儘速研修臺東縣漁港管理費收費基準，俾使地方規範與中央法規相符；2.俟公告修正後，將主動登載於主管法規查詢系統；3.將依臺東縣漁港管理費收費基準修正內容清查未領有效漁業證照之船舶（筏）停泊情形，並據以收費；4.將研議建立固定週期之收費作業流程，以提升作業規律性與處理程序明確性。

# （二十九）積極推動多角化經營策略，拓展農特產品行銷業務以增加收入，惟間有毛豬拍賣成交量日益縮減，致機械化代宰收入隨同衰退，及農特產品銷售經營績效仍未見翻轉等情，亟待研謀改善，以達成營運盈餘之目標。

臺東縣農產股份有限公司（下稱農產公司）前身為臺東縣肉品市場股份有限公司，係依據農產品市場交易法等規定於74年4月設立營運，原經營毛豬拍賣及電宰業務，嗣推動多角化經營策略，擴增農特產品行銷業務，經經濟部於106年12月21日核准變更營業項目及更名轉型為農產公司，設有肉品市場部及行銷企劃部，並分別計算損益，113年度總收入與總支出相抵後為淨損185萬餘元。經查該公司經營管理情形，核有：1.據該公司統計，近5年度（109至113年度）毛豬拍賣成交量自109年度之54,432頭減少至113年度之46,726頭（圖12），減幅為14.16％，且113年度已跌破5萬頭創近5年度（109至113年度）新低，毛豬拍賣成交量日益縮減，肇致以電宰頭數計價之機械化代宰收入隨同衰退，營運績效連年不如預期；2.行銷企劃部近5年度（109至113年度）營業收入自109年度之1,239萬餘元減少至113年度之869萬餘元，復經扣減營業成本及營業費用後，則由109年度營業利益166萬餘元，逐年下滑至113年度轉為營業損失192萬餘元，且113年度營業收入為近5年度（109至113年度）最低，營業損失為近5年度（109至113年度）最高（圖13），農特產品銷售經營績效仍未見翻轉，行銷營運獲利能力尚待提升；3.部分經公告廢止許可證之承銷人仍有進場交易承購毛豬紀錄，核與農產品批發市場管理辦法規定未符，承銷人管理機制尚欠周延；4.	鑑於國人消費型態日漸改變且推崇低碳蔬食飲食，溫體肉品需求降低致屠宰市場日漸萎縮，惟未審慎參酌過去經營實績，覈實估算屠宰量，致預計量與實際量差異比率持續擴大；5.為規範事故豬之處理方式及補償措施，訂有事故豬處理要點以利遵循，惟該要點援引法源依據未依中央公告名稱隨同修正，或部分事故賠償金額計算方式未予明確納列，相關規範內容未臻周延或不合時宜等情事，經函請檢討改善。據復：1.囿於近年大型連鎖量販賣場擴增，消費者購買習慣改變，致溫體豬肉消費市場日漸縮減而影響毛豬電宰量，將積極採行節流措施以降低營運成本，並於114年3月15日起將毛豬代宰費由每頭250元調高至294元，期改善虧損狀況；2.將規劃重啟購夠臺東自有電商平臺及實體銷售據點，並擴大電商合作通路，以提高產品市占率及能見度，另積極參與國內外展售活動，以尋求合作機會等，藉由持續調整行銷策略，穩健推動各項行銷業務，以提升整體經營績效；3.將通知重新申請承銷人許可證，並加強承銷人進場資格審查程序，以完善承銷人管理制度；4.爾後於預算編列時，將審慎參酌過去經營實績，覈實估算預計屠宰量，以健全預算控管機制；5.將於董監事會議提案修正事故豬處理要點，以符實際運作。

# （三十）設置臺東縣公益彩券基金辦理各項社會福利業務，惟存有基金尚未訂定會計制度及部分計畫執行率未如預期或推動成效不彰等情事，亟待研謀改善。

縣政府為有效管理運用公益彩券盈餘分配款，辦理社會福利及慈善等公益活動，依據公益彩券發行條例及臺東縣公益彩券基金收支保管及運用辦法等相關規定設置臺東縣公益彩券基金，辦理老人福利、身心障礙者福利及婦女社福等相關計畫。經查該基金經營管理情形，核有：1.基金尚未訂定會計制度，亟待積極研訂，俾使其會計事務之處理作業有所遵循；2.其他社福計畫執行率未如預期，主要係工作人力未補齊所致，亟待研提因應措施，並切實追蹤考核；3.為維護社區長者身心健康及生活品質，辦理社區照顧關懷據點服務，111至113年度服務人數分別為2,277人、2,660人及3,561人，使用率分別為5.72％、6.67％及8.38％（圖14），整體服務量能雖呈成長趨勢，惟據點使用率尚有提升空間；4.部分社區照顧關懷據點尚未投保公共意外險；5.為關懷縣內長者視力健康，結合縣內公益眼鏡行資源，補助長者配戴老花眼鏡服務，112及113年度計畫目標配鏡數為4,000副，惟上開年度配鏡數分別為1,810副及636副，達成率分別為45.25％及15.9％，均未達計畫目標配鏡數；6.為減少長者孤立風險及協助青年穩定生活，推動青銀共居試辦研究計畫，惟113年度補助人次僅為53人次，且較112年度之111人次減少，計畫推動成效尚有提升空間等情事，經函請檢討改善。據復：1.臺東縣公益彩券基金會計制度，刻正研擬作業中；2.持續推動社工人力福利與久任機制，並透過多元管道積極招募專業人力，以提升計畫人力進用率與經費執行效能；3.運用多元管道推廣社區照顧關懷據點服務，包括年度成果展、臺東縣老人會會員大會暨老人福利宣導大會及各類宣導設攤活動等，期提升長者參與率；4.已輔導社區照顧關懷據點投保公共意外險；5.邀請合作眼鏡行前往監獄協助配鏡，並於社會處舉辦之大型活動中設攤服務，期以提升長者配鏡人數；6.結合縣內大專校院、公部門與社區照顧關懷據點共同宣導，並運用社會處臉書、網路媒體及廣播平台推廣，以提升計畫能見度與參與度。

（三十一）辦理身心障礙者職業訓練及就業等服務，協助身心障礙者自力更生與社會服務，惟存有職業訓練班及技能提升班結訓後就業不穩定或證照通過率未達計畫目標，及身心障礙者創業貸款利息補貼與營業場所租金與購置設備補助無人申請等情事，亟待研謀改善。

縣政府為使身心障礙者謀得一技之長，並發揮其工作潛能，自立更生，服務社會，依據身心障礙者權益保障法、臺東縣身心障礙者就業基金收支保管及運用辦法等相關規定設置臺東縣身心障礙者就業基金，辦理身心障礙者定額進用、職業訓練、就業服務及創業貸款補貼等業務。經查核基金經營管理情形，核有：1.為促進身心障礙者穩定就業，開辦職業練訓班及技能提升班，惟部分班級結訓後就業狀況不穩定或證照通過率未達計畫目標，亟待強化訓後追蹤與應考輔導機制，以增進其職場適應能力與實務技能；2.為促進視覺障礙者多元就業發展，辦理視覺功能障礙電話服務員進用實施計畫，惟113年度未成功招募人力，亟待深入分析招募成效不彰之原因，並研擬具體改善對策，以提高視覺障礙者參與意願與進用可能；3.為減輕身心障礙者創業負擔，辦理身心障礙者創業貸款利息補貼作業，惟申請貸款年齡未考量民法成年年齡已修正為18歲及中高齡者創業之可行性，放寬申請年齡限制，亟待適時研議擴大申請年齡規定；4.辦理身心障礙者創業貸款利息補貼及營業場所租金與購置設備補助，惟近2年度均無人申請且網站提供資訊未適時更新，亟待運用多元管道加強宣導，並定期檢視及更新網站內容，以利身心障礙者能即時掌握相關資訊，並使政策效益能有效發揮；5.僱用身心障礙者獎勵津貼計畫、按摩小站經營補助計畫及整合型就業技能提升計畫等9項業務計畫，執行率未如預期，主要係會議、活動與課程場次較預計減少、個案申請量未如預期及支持性就業服務員人力未補齊所致，亟待研提因應措施，並切實追蹤考核等情事，經函請檢討改善。據復：1.為提升身心障礙者穩定就業，建議訓辦單位規劃辦理實習課程，以提升其對職場認識，並結合職業重建資源提供穩定就業支持，另為提升考照通過率，將針對學習進度落後學員提供補強輔導，並訂定考照率未達標扣款機制；2.已於114年度順利聘用視覺障礙者；3.將修正創業貸款利息補貼對象年齡為年滿18歲至65歲者；4.已更新官網身心障礙者創業利息補貼及營業場所租金與購置設備補助資訊，並請貸款銀行協助宣導，以利民眾周知；5.將強化各項業務宣導，以促進民眾申請意願，另將審慎評估經費編列，避免預估與實際需求落差過大影響執行率，並每月追蹤業務辦理情形，針對落後進度提出改善措施。

（三十二）持續辦理市地重劃業務，以促進都市發展並提高土地價值，惟存有抵費地久未處置，及需地機關遲未取得公共設施用地等情事，亟待檢討改善。

# 縣政府為應新都市開發建設、舊都市更新、新社區開發、農村社區更新或其他開發目的需要，依據平均地權條例及市地重劃實施辦法設置臺東縣政府市地重劃基金，其主要業務為賡續辦理重劃區抵費地標售及管理、差額地價催繳、公共設施維護等。經查其執行情形，核有：1.第十六期臨海路旅服區市地重劃案受補償人未受領徵收補償費而存入公庫專戶之保管款，已逾7年尚未領取，亟待儘速通知受補償人辦理領款手續，以免款項罹於請求權時效，損及自身權益；

| 表11 市地重劃區尚未出售抵費地明細 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 市地重劃區名稱 | 完成重劃日期 | 尚未出售抵費地 |  |
|  |  | 地段地號 | 面積 (公頃) |
| 臨海路旅服區重劃區 | 105.12.30 | 湧泉段21號 | 0.1288 |
|  |  | 湧泉段26號 | 0.2040 |
|  |  | 湧泉段26-1號 | 0.0515 |
| 知本溫泉旅服區重劃區 | 109.12.31 | 秀山段1204號 | 0.0126 |
| 志航路兩側重劃區 | 110.12.31 | 清榮段11號 | 0.0807 |
|  |  | 清榮段50號 | 0.1377 |
|  |  | 清榮段90號 | 0.0338 |
| 資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |  |

# 2.部分市地重劃區已完成多時，惟取得之部分抵費地仍未完成處置（表11），有待積極辦理公開標售、標租或招標設定地上權等事宜，期能獲得收入抵付重劃費用，並提供重劃區內增加建設、管理及維護所需成本；3.第六期池上重劃區以抵費地指配於未列為共同負擔之公共設施用地，經池上鄉公所確認有用地需求，惟遲未依規定辦理價購，亟待早日完成公共設施用地之取得等情事，經函請檢討改善。據復：1.本案受補償人因處所不明，致通知文書無法送達，爰依據行政程序法第78條、第80條及第81條規定辦理公示送達公告在案；2.前述市地重劃區抵費地辦理公開招標設定地上權事宜，或再次辦理公開標售；3.業函請池上鄉公所儘速編列預算價購，並將賡續積極促請該公所完成價購手續，以符管用合一。

# （三十三）為紓解都市計畫地區發展飽和壓力，並實現帶動地方經濟發展及改善地區生活環境品質，辦理豐榮、豐樂地區（南區）區段徵收案，惟間有工程執行進度落後，長期債務舉借餘額增加衍增利息負擔，且對於配餘地處分方式僅訂有標售相關規定，不利土地多元開發利用等情事，亟待研謀改善。

# 縣政府為推動區段徵收業務，並加強其財務收支管理與監督，以建立土地儲備制度，並加強新市鎮、新社區之開發建設，依據區段徵收實施辦法與臺東縣區段徵收基金收支保管及運用辦法等相關規定設置臺東縣政府區段徵收基金。復為紓解臺東市都市計畫地區發展飽和壓力，解決豐榮、豐樂地區居住空間不足及公共設施缺乏問題，並配合中央住宅政策興建公益性合理價格住宅以平抑地區房價，推動區段徵收計畫，於113年度賡續辦理「豐榮、豐樂地區（南區）區段徵收案」。經查該區段徵收案執行情形，核有：1.雖採分標方式辦理區段徵收案之土建工程及各管線工程（污水管線工程、自來水工程、寬頻管道工程）採購案，惟歷經多次流標及檢討，迄至113年底止仍有自來水工程標及寬頻管道工程標未能完成發包，致工程施工項目已推遲預計於115年4月方能竣工，較原預定期程113年9月完工，延遲達1年6個月，工程執行進度落後，亟待積極趕辦；2.對於	區段徵收地區開發完成分配之剩餘可供建築土地處分方式，僅訂有標售辦法，惟有關標租或設定地上權等處分方式辦理依據付之闕如，不利土地以多元方式開發利用；3.為推動區段徵收案，舉借債務以支應整體開發作業相關費用，惟工程執行進度延宕，致近3年度（111至113年度）長期債務舉借餘額逐年增加，衍生貸款利息費用增加（表12），

| 表12 區段徵收基金長期債務舉借餘額及利息費用 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| 年度 項目 |  |  | 111 | 112 | 113 |
| 長期債務 | 合計 |  | 459,960,000 | 499,460,000 | 522,281,000 |
|  | 債權人 | 臺東縣政府 平均地權基金 | 259,960,000 | 399,460,000 | 422,281,000 |
|  |  | 地方建設基金 | 200,000,000 | 100,000,000 | － |
|  |  | 合作金庫銀行 | － | － | 100,000,000 |
| 債務利息費用 |  |  | 1,187,783 | 2,001,800 | 3,777,963 |
| 資料來源：整理自臺東縣政府區段徵收基金111至113年度附屬單位決算。 |  |  |  |  |  |

# 亟待及早完成開發辦理配餘地標（讓）售作業，以償還貸款並減輕利息負擔；4.設置區段徵收未受領補償費保管專區，提供民眾便利查詢及辦理區段徵收補償費領取事宜，惟部分待領補償費尚未完成清理，亟待適時依規定辦理清查作業等情事，經函請檢討改善。據復：1.已調整招標策略及工程項目，截至114年4月底止，各工程項目採購案均完成決標，將持續掌握各工程進場銜接施作期程，並規劃於114年度先行辦理配地作業，以保障民眾權益；2.已擬具「臺東縣辦理區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」草案，俟提送該府法規審議小組審議通過後，再行依規定辦理發布事宜；3.將積極趕辦各項公共工程，並預計於114年度完成抵價地分配成果公告及辦理土地登記完成後，接續趕辦配餘地處分作業或讓售事宜，以償還貸款及減輕利息負擔；4.已函文通知應受補償人及可查得之繼承人辦理補償費領取事宜，以維護其權益。

# （三十四）為提供臺東市都市發展及公共設施用地，同時改善地區生活環境品質，辦理豐榮、豐樂地區（南區）區段徵收工程，惟間有品管人員稽核自身查填之自主檢查表、部分模板施作情形與契約規定不符及部分管道受污水人孔位置影響佈設等情，亟待檢討改善。

| 縣政府為解決臺東市中心地區發展飽和，公共設施不足等問題，提供都市發展及公共設施用地，同時改善地區生活環境品質，創造適宜久居的生活區及合理價格住宅，經內政部108年10月31日核准「臺東縣豐榮、豐樂地區（南區）區段徵收案」，徵收範圍東起漢陽南路、西迄豐谷南路、南臨特一25M計畫道路北側之農業區、北至梧州街，面積11.77公頃。截至114年5月底止，已發包之區段徵收相關工程採購計有「臺東縣豐榮、豐樂（南區）區段徵收工程（土建 表13 區段徵收案相關工程採購辦理情形 單位：新臺幣元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 工程 進度 |
| 合 計 |  |  | 259,052,000 |  |
| 1 | 臺東縣豐榮、豐樂(南區)區段徵收工程(土建工程標) | 113.01.16 | 185,600,000 | 51.82 |
| 2 | 臺東縣豐榮、豐樂(南區)區段徵收工程(污水管線工程標) | 113.04.02 | 24,300,000 | 76.52 |
| 3 | 臺東縣豐榮、豐樂(南區)區段徵收工程(自來水工程標) | 114.04.01 | 24,352,000 | 尚未 開工 |
| 4 | 臺東縣豐榮、豐樂(南區)區段徵收工程(寬頻管道工程標) | 114.04.01 | 24,800,000 | 尚未 開工 |
| 資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |  |  |

工程標)」等4件，決標金額合計2億5,905萬餘元（表13）。經查其執行情形，核有：1.品管人員稽核自身查填之自主檢查表，涉與施工品質管理制度相關規定不符；2.為改善工程採購多次流標情形，將原採鋼製模板施工之S1、S2型場鑄溝蓋板及U型溝等工項，變更採普通模板施作，惟部分模板施作情形與契約規定不符；3.未考量側溝及滯洪池之間存有多個污水人孔，影響後續寬頻管道及自來水管溝佈設等情事，經函請檢討妥處。據復：1.品管人員應透過品質稽核確認自主檢查之落實性，後續要求由現場工程師或領工辦理自主檢查並簽名，由品管人員稽核自主檢查之填寫詳實度；2.因工程實際施作需要，現場溝蓋底模採用免拆模板施作，後續將辦理契約變更，將相關普通模板數量變更為免拆模板；3.已於114年6月3日邀集管線單位討論並調整相關管線配置，以符合施工需求。

（三十五）辦理原住民族樂舞文創產業品牌創生計畫，強化在地樂舞人力素質及資源，惟間有工程採購案件進度落後，出借場館收費作業未臻嚴謹，及參與活動人次未達目標等情事，有待檢討改善。

縣政府為提供樂舞文創人才更加完整之創作環境與空間，鼓勵及吸引更多人才投入原住民族樂舞文創產業，以達到地方創生中各方資源、優勢與既有原民文化特色的整合，確立臺東原住民族樂舞文創產業品牌特有的獨特性與核心價值，向花東地區永續發展基金申請補助經費5,569萬元，於臺東縣第三期（109－112年）綜合發展實施計畫下，辦理原住民族樂舞文創產業品牌創生計畫，執行結果，實際數為5,331萬餘元。經查其辦理情形，核有：1.臺東縣原住民族劇場工程採購案件歷經8次流標及2次檢討始完成發包，影響作業完工期程，有待積極趕辦，以順利提供原住民族多元展演空間及表演藝術創作基地；2.委託廠商協助開設樂舞文創產業相關課程傳承臺東縣原住民流行音樂創作經驗，惟其中原音聚會工作坊實際參與總人數未達預期60人，恐影響培育計畫執行效益；3.出借原住民族文化創意產業聚落場館間有未依收費標準計算收取場地使用費，收費作業未臻嚴謹；4.部分民眾申請租借原住民族文化創意產業聚落場館繳納場地保證金，於租借完成後尚未辦理退還，有待儘速清理，嗣後亦應注意保證金退還期限，以免帳務久懸；5.原住民族樂舞文創產業品牌創生計畫績效指標之「藝文展演活動人次」仍未達成增加5萬人次之目標等情事，經函請檢討改善。據復：1.本案工程已開工，為確保工程如期如質辦理，已請專案管理單位及監造單位每周召開工程協調會議，管控工程執行進度，發揮資源運用效益，以提供多元展演空間及表演藝術創作基地；2.因課程報名人數多為縣內國、高中（職）在學學生，惟課程舉辦期間適逢學校辦理期中評量，致部份學員無法參與，未來開辦相關課程，督促執行廠商應先行查調縣內各級學校之行事曆；3.嗣後依規定標準覈實辦理收費；4.將於民眾租借完成後辦理點交時，提醒民眾退還期限，並寄發簡訊或電子郵件等多元方式告知，避免類此情形再次發生；5.調整執行面向，由辦理樂舞活動部分調整為音樂人才培育，藉由人才媒合方式，結合中央、縣政府其他局處或其他機關等所辦大小型活動，提供演出機會，持續吸引民眾參與。

# （三十六）賡續辦理原住民族部落大學計畫，提供原住民族充分學習機會，落實終身教育政策，惟間有男性族人參與課程比例偏低，及開辦課程參與人數未達計畫目標等情事，有待檢討改善。

原住民族委員會（下稱原民會）為建構原住民族終身學習環境，強化原住民族部落大學（下稱部落大學）組織功能，促進原住民族文化傳承與創新，培育原住民族人才及現代公民，依據原住民族教育法第39條規定及年度施政計畫辦理部落大學補助計畫。縣政府配合原民會辦理前述計畫，推動轄內原住民族文化、文創產業及部落特色產業，經該會核定「113年度臺東縣政府原住民族部落大學計畫書」，總經費為489萬餘元，截至113年底止，執行數為486萬餘元。經查其執行情形，核有：1.部落大學近3年度（111至113年度）開班數及學員人數呈逐年成長趨勢，惟其中男性學員參與課程比例均偏低，僅約2至3成左右（表14）；2.開設社會教育學習型

| 表14 部落大學男性學員參與課程情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |
| 年度 | 學員總人數 (A) | 男性學員人數 (B) | 男性學員占學員總人數比率 (B/A×100) |
| 111 | 1,287 | 395 | 30.69 |
| 112 | 1,648 | 354 | 21.48 |
| 113 | 1,718 | 432 | 25.15 |
| 資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |  |

課程促進原住民族終身學習機會，惟各項主題系列活動實際受益人數均未達成計畫目標之300人次；3.開設認證課程協助原住民族學員考取專業證照，惟實際參與學員取得證照之總人數未達計畫目標之90位；4.部分學員於報名課程後全程均未參與，且該等學員背景資料付之闕如，恐有混充開班人數之虞；5.部分課程於結束後未辦理學員滿意度調查，無法得知其實際成效，並即時瞭解學員學習進度及需求，供作為未來教學之參據；6.部分學員請假或缺曠課總時數超過該課程授課總時數一半以上者，仍頒予結業證書，恐影響學員正常參加課程之動機等情事，經函請檢討改善。據復：1.規劃每年度課程計畫申請前，辦理課前需求調查，瞭解男女性別族人對各類課程的需求，並增加男性在傳統歲時祭儀中的角色及事務相關課程，以提升男性學員數；2.規劃結合府內其他計畫辦理相關主題活動，提升社會教育學習型課程學員參與率及促進終身學習；3.規劃開課申請須符合初進階級或證照班課程之規範，以提高相關證照及認證通過率；4.於114年起嚴格規範學員到課率，並進行不定期派員訪視，對所發現之缺失，督促開課講師應及時改進；5.將切實依計畫規定於課程結束後辦理學員滿意度調查；6.將切實依計畫規定於學員請假或缺曠課總時數未超過該課程授課總時數一半以上者，才予以核發結業證書。

（三十七）為確保國有林林產物之管理，加強查核代管盜伐國有林林木殘材保管情形，惟未協調中央主管機關及督導公所建立代管國有林林產物管控機制，國有林林產物管理未臻完善，有待研謀改善。

政府為保育森林資源，發揮森林公益及經濟效用，制定森林法，由農業部為中央主管機關；復依據農業部組織法第5條規定，由林業及自然保育署（下稱林業保育署）掌理規劃與執行林業與自然保育政策及管理事項等事項。依原住民保留地開發管理辦法第2條及第31條規定，原住民族委員會（下稱原民會）為中央主管機關，縣政府為地方主管機關，鄉（鎮、市）公所為執行機關，有關農業事項，由農業部會同中央主管機關辦理，原住民保留地天然林產物之處分，依國有林林產物處分規則之規定辦理。又依國有林林產物處分規則第2條規定，國有林林產物之處分，由管理經營機關辦理之。縣政府依上揭規定，對於鄉（鎮、市）公所代管國有原住民保留地遭盜伐國有林林產物後續處分方式，如標售或專案核准採取處分等方式等，職司督導之責。經查執行情形，核有：1.未協調林業保育署與原民會，訂立代管國有原住民保留地盜伐殘材管理標準作業流程，建立授權縣政府委託鄉（鎮、市）公所代管處分之依據；2.未督導各公所對於代管國有原住民保留地盜伐殘材，建立代管國有林林產物管控機制；3.未督導各公所對於代管國有原住民保留地盜伐殘材，保存接管文件相關案卷及建立國有林林產物列管清冊；4.未督導各公所妥善管理盜伐殘材國有林林產物，任由其凌亂堆置於倉庫內並部分已腐朽風化，減損財產變賣價值等情事，經函請檢討改善。據復：1.已函請原民會提供有關代管國有原住民保留地盜伐殘材處理標準作業及授權處分機制等適法性作為以資遵循，經原民會召開「原住民保留地遭竊取林產物處分標準作業流程研商會議」，並請林業保育署與會，決議將函頒行政規則，俾利建立後續管控機制；2.俟訂定原住民保留地遭竊取林產物授權處分事項之行政規則後，由縣政府授權各公所依規定辦理，建立原住民保留地遭竊取國有林林產物管理機制；3.已督導各公所建立林政案件贓木個案列管表、保管總表及明細表，並定期查核，以利管控贓木保管；4.已督請各公所強化相關人員保管責任，併送歷年保管人員清冊等相關資料，以釐清責任歸屬。

（三十八）為增進民眾搭乘公路公共運輸意願，配合交通部及所屬公路局公共政策辦理相關計畫，113年度公共運輸市占率已有提升，惟公共運輸通勤月票銷售及使用未盡理想，及部分偏鄉地區公路公共運輸空間服務涵蓋率低於預期目標等情事，亟待研謀改善。

圖15 臺東縣偏鄉地區公路公共運輸空間服務涵蓋率

資料來源：整理自交通部公路局提供資料。

縣政府為增進民眾搭乘公路公共運輸意願，配合交通部及所屬公路局公共政策，申請補助辦理「行政院促進公共運輸使用方案（112－114年）」及「公路公共運輸服務升級計畫（110－113年）」，110至113年度獲核定辦理子計畫共131件，經費3億9,180萬餘元（含自籌款）。依交通部統計處公告民眾日常使用運具狀況調查，113年度臺東縣公共運輸市占率為5.4％，已較111年度之4.4％增加1個百分點。經抽查計畫執行情形，核有：1.縣政府自112年10月起實施臺東縣公共運輸通勤月票計畫，民眾購買299元通勤月票，可30天內不限次數、不限里程搭乘縣內市區公車、公路客運、鐵路三大交通運具，惟截至113年底，月票累計銷量20,390人次占預計銷量60,000人次之比率為33.98％，累計使用44萬餘人次占同期間上開三大交通運具總運量527萬餘人次之比率僅為8.44％，銷售及使用情形未盡理想，票價優惠對民眾旅運行為影響尚有精進空間；2.	交通部公路局將人口密度低於全國平均值五分之一之鄉鎮列為公路公共運輸服務優先改善之偏鄉地區，據該局提供截至113年8月20日偏鄉地區公路公共運輸空間服務涵蓋率資料分析，臺東縣13個偏鄉地區整體涵蓋率為95.76％，已達臺東縣公路公共運輸服務升級計畫113年度預期目標93.16％，惟就各鄉鎮分析，尚有鹿野鄉（81.07％）、卑南鄉（89.10％）及海端鄉（93.05％）等3個地區未達標（圖15），亟待持續研謀改善；3.臺東縣市區汽車客運113年度行駛班次及載客人次均較以前年度增加，惟倘按交通部統計查詢網列載各縣市113年4至11月市區汽車客運之客運人數（人次）及營業行車次數（班次）資料估算，臺東縣平均每班載客5.41人次，位居全國22市縣第20名，亟待針對載客量未盡理想之路線或班次研謀改善措施；4.市區汽車客運業者申請營運虧損補貼所檢具資料文件，與臺東縣政府市區汽車客運業營運虧損補貼作業規定存有落差；5.電動車每車公里合理營運成本查無審定資料可稽，且部分用柴油車行駛班次卻以電動車每車公里合理營運成本核算業者營運虧損補貼；6.未依規定頻率定期辦理市區汽車客運業營運及服務評鑑作業等情事，經函請檢討改善。據復：1.計畫之搭乘人次為預估值，爾後依交通部公路局規定滾動調整，另將持續行銷推廣公共運輸通勤月票計畫，以提升搭乘量，並配合民眾需求持續滾動檢討大眾運輸配套措施；2.未來將積極與相關公所協調推動幸福巴士，針對鄉鎮民眾通勤運輸需求，研議調整、新增路線等相關對策；3.未來將持續配合民眾需求滾動檢討、提升服務品質，並加強推廣，使民眾了解公車便利性並提升搭乘意願；4.將自114年起要求業者申請營運虧損補貼時依規定提送相關書表文件；5.將依正式行政程序公告合理營運成本，並將追回溢發補貼款項及加強審查機制；6.爾後檢討改善。

（三十九）為解決偏鄉縣民交通不便及改善遊客到臺東公共運輸時間與空間涵蓋率不足等問題，建置交通預約媒合平台，惟部分系統功能尚未開發或開發後未上線，或開發跨載具轉乘系統及旅運規劃功能，未將相關交通接駁模式納入，致未能達成原訂目標等情事，亟待積極研謀改善。

縣政府為解決臺東偏鄉縣民交通不便及改善遊客到臺東公共運輸時間與空間涵蓋率不足等問題，先後向交通部申請補助辦理「智慧運輸系統發展建設計畫－TTUber交通預約媒合平台：臺東慢經濟觀光服務應用計畫」及「智慧運輸系統發展建設計畫－TTGO交通預約媒合平台：臺東慢經濟觀光服務應用計畫」，核定經費合計5,278萬餘元（含自籌款），用以分階段開發交通預約媒合平台。嗣經公開評選分2個標案辦理，並分別於111年3月17日及113年9月24日驗收合格，結算金額共5,275萬餘元，保固期間1年。經查計畫執行情形，核有：1.部分驗收過程文件查無資料可稽，且整合測試報告於驗收合格後始提出，同意驗收合格前，是否依約辦理驗收測試等事宜，有待釐清妥處；2.驗收合格後，據縣政府統計，截至113年底尚有3項系統未完成開發、4項系統已開發未上線、1項系統暫停上線，致未能整合相關交通資源於網站，提供民眾一站式預約服務，核與標案需求目標存有落差；3.已為食宿遊購行業者獨立開發預約車輛派遣系統，惟因調整推動方向改以偏鄉交通基本民行為主而未開放，致未能達到原預期藉由公私協力提高臺東偏鄉運輸永續性、有效串聯在地觀光業者，提升觀光產業價值之標案需求目標；4.為節省民眾查詢轉乘與預約時間，規劃開發跨載具轉乘系統及旅運規劃功能，惟平台網站提供規劃功能，尚未將標案開發之TTGO在地接駁、幸福巴士及計程車等接駁模式納入，且網站亦

| 表15 交通預約媒合平台接駁情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 單位 | 合計 | TTGO在地接駁 | 幸福巴士 | 計程車 |
| 實際上線日期 |  |  |  | 113年1月5日 | 112年3月31日 |  |
| 接駁情形 | 112年3月31日至12月31日 | 趟 | 343 | － | 301 | 42 |
|  |  | 人次 | 414 | － | 323 | 91 |
|  | 113年1月1日至12月31日 | 趟 | 5,466 | 4,472 | 870 | 124 |
|  |  | 人次 | 9,167 | 7,965 | 914 | 288 |
| 資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

未提供轉乘預約功能；5.為提供便民服務及鼓勵民眾搭乘，規劃導入數位身分辨別及數位點數功能，惟開發後尚未開放民眾使用，且提供支付工具尚乏敬老愛心卡、社福卡，亟待研謀改善，俾提升便民服務品質；6.113年度接駁趟次及人次均較112年度提升（表15），惟除TTGO在地接駁車輛外，餘平台供給車輛及駕駛數量反減（圖16），且計畫執行結果與預期效益仍有落差（表16），亟待賡續研謀提升接駁服務量能，俾有效發揮計畫效益及提升平台效能；7.交通預約媒合平台網站尚未通過無障礙功能檢測及取得認證標章，亟待依循網站無障礙規範打造無障礙網路環境，俾增加資訊流通與應用機會；8.MYTTGO APP尚未依規定通過行動化應用軟體檢測，即提供民眾下載使用，恐增加使用者資料外洩風險；9.為減輕公所及業者人工作業負荷，建置補助經費申報及帳務報表系統，惟幸福巴士報表功能，僅成功鎮1條路線使用，其餘13個鄉鎮市幸福巴士或幸福小黃，

| 表16 TTGO交通預約媒合平台計畫績效指 標達成情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 績效指標 | 單位 | 計畫每年度目標值 | 113年度實際值 |
| 填補偏鄉公共運輸空白地帶 | 人次 | 15,000 | 8,879 |
| 提升智慧運輸相關產業年產值 | 千元 | 20,000 | － |
| 資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |  |

因未透過交通預約媒合平台辦理交通預約媒合服務而未使用，另電動車訂車紀錄報表功能，則因合作業者倒閉迄未使用，亟待研謀積極推廣等情事，經函請查明並檢討改善。據復：1.TTGO交通預約媒合平台完成時，廠商未單獨繳交相關檢測資料，乃採報告書逐項頁面佐證其功能使用之方式進行，另經檢討，往後相關文件將採電子掃描及紙本保存方式併行，同時於經費核銷時，依會計法檢附完整成果及期間公文，以維護文件保存之完整性；2.交通預約媒合平台規劃為一站式模式達成交通整合串接實為理想模式，且缺乏事先溝通與市場評估，將納入檢討，未來倘有類似系統開發案，將更嚴謹評估及辦理；3.由食宿遊購業代訂車輛作業推測需求不高，取消改為由民眾自行操作訂車；4.將視未來開放API規則調整狀況，並視TTGO在地接駁實際推動成效，評估未來是否持續朝向可透過轉接邏輯或模組轉換方式進行串接；5.以敬老愛心卡結合一卡通之支付方式，正與票證公司辦理情境測試驗測，未來涉及數位身分相關系統規劃將更審慎評估需求，至數位點數功能尚待相關單位研擬配套方案；6.將請公會協助推廣司機加入平台合作，並持續推廣平台使用；7.將視經費到位情況辦理相關採購；8.將視經費到位情況辦理相關採購；9.將持續宣導，以期增加系統使用單位。

（四十）為提供更便民接駁服務及帶動臺東地方創生，補貼民眾搭乘TTGO在地接駁路線部分車資及營運業者空駛成本，惟搭乘使用情形不如預期，且部分補貼載運明細登錄異常，亟待積極研謀改善。

縣政府為提供更便民接駁服務及帶動臺東地方創生，獲交通部公路局核定以前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－加速推動地方創生計畫經費2,464萬餘元（含自籌款123萬餘元），辦理「人本交通，韌性城鄉：TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」地方創生2.0計畫，用以補貼民眾搭乘TTGO在地接駁路線部分車資及營運業者空駛成本，執行期間原為112年8月至113年10月，嗣縣政府於113年11月報經交通部公路局同意展延至114年10月底止。經查計畫執行情形，核有：1.113年1至10月補貼民眾車資及業者空駛成本共計89萬餘元，換算平均每月補貼約8萬餘元，各占計畫期程展延前、後每月預計補貼164萬餘元、91萬餘元之比率分別僅為5.43％、9.78％（圖17），顯示民眾搭乘情形不如預期；2.已補貼之接駁車資與載運明細表中，間有派車狀態非為已完成且車輛行駛0分鐘，或接駁車輛車牌號碼非屬交通部核定營業小客車（民營市區客運）車牌號碼，或派車狀態為已完成，惟民眾上車及下車時間均相同且車輛行駛0分鐘等情事，經函請檢討改善。據復：1.執行初期預約執行不佳，經滾動宣傳招募司機及輔導，113年下半年接駁趟次漸有改善，未來仍將積極推廣，思考如何將服務傳達至實際需求者生活圈；2.車資明細異常，係因司機對設備操作不熟練，或受地形及氣候影響網路訊號不佳，或操作派遣誤選車號，或司機於多趟載運服務後才補登系統訂單等所致，將納入檢討，審慎查核請領車資明細，並要求執行單位應即時及落實登載接駁資訊。

（四十一）為營造美學環境，依文化藝術獎助及促進條例等規定推動公共藝術設置政策，惟存有機關間橫向聯繫尚待強化、列管案件久懸未結及經費支用於傳統工藝美術扶植傳承等項目未符規定比率等情事，亟待檢討改善。

依據文化藝術獎助及促進條例第15條第1項規定，公有建築物及重大公共工程之興辦機關（構）應辦理公共藝術，營造美學環境，其辦理經費不得少於該建築物及公共工程造價百分之一。據縣政府統計，近3年度（111至113年度）臺東縣公有建築物及重大公共工程之公共藝術經費，報經審議機關縣政府文化處備查公共藝術作品者3案，報經臺東縣公共藝術審議會（下稱審議會）同意將公共藝術經費納入臺東縣公共藝術基金（下稱公共藝術基金）統籌辦理文化藝術事務者45案，及報經文化處同意由興辦機關（構）辦理公共藝術教育推廣者13案，合計2,879萬餘元。經抽查臺東縣推動公共藝術設置政策執行情形，核有：1.臺東縣公共藝術審議會設置要點部分條文與中央規範有間，亟待適時研修，以符合法制；2.部分重大公共工程已達公共藝術設置標準，惟興辦機關（構）尚未依規定提報公共藝術設置計畫送審議會審議；3.部分依規定應設置公共藝術之公有建築物案件，縣政府主管建築機關建設處於審議建築許可時，未依規定通知縣政府文化主管機關文化處，公共藝術通報機制未臻周延；4.文化處於收到建設處核發公有建築物建造執照函文副本，即發文函請興辦機關（構）依規定規劃辦理公共藝術並錄案列管及催辦，惟截至113年底，發文後逾6個月無下文之列管案件，計有39案，倘以最後一次發文年度歸類，其中109年度者4案、110年度者5案、111年度者9案、112年度者19案及113年度2案（圖18），亟待加強與興辦機關（構）橫向聯繫，督促檢討改進；5.部分於111及112年度建築完成並登帳之公有建築物，其公共藝術設置經費屬50萬元以下等級案件，興辦機關遲未依規定報審議會同意將相關公共藝術經費納入公共藝術基金，或將公共藝術教育推廣結果報審議機關文化處備查；6.私法人建築物依規定毋須適用公共藝術設置辦法，惟文化處同意其繳納公共藝術經費至基金專戶，致因誤收費用衍生後續退費事宜；7.公共藝術基金113年度經費支用於傳統工藝、美術之購藏、扶植傳承、人才培育等相關事宜之比率僅為1.05％，遠低於規定下限至少四分之一，有待檢討改進，以落實扶植傳統工藝美術之政策目的等情事，經函請檢討改善。據復：1.後續研擬修正臺東縣公共藝術審議會設置要點條文；2.富岡港交通船碼頭改善計畫水域工程及新生路停五立體停車場計畫尚在進行中，考量後續變更設計影響公共藝術經費金額，將於工程竣工後再行辦理公共藝術經費執行事宜，文化處將再次發文提醒興辦單位注意；3.後續將請建設處比對文化處發文清單，以發現遺漏案件；4.尚未報審議及備查案件，後續文化處將再次發文提醒；5.卑南國民中學及關山國民中學尚未辦理公共藝術經費執行事宜，文化處將發文提醒；6.因承辦人員未熟稔相關規定，致誤收及退費，將檢討改善；7.當研擬改善，以落實文化藝術獎助及促進條例訂定之目的。

（四十二）為促進地方與藝術美學、科技創意共融，持續於知本溫泉地區辦理臺東光祭光藝術活動，期打造為東臺灣指標性光藝術節慶品牌，惟間有展覽期間知本地區遊客人次逐年減少，及活動可量化執行效益統計闕如等情，亟待研謀改善。

縣政府為促使民眾廣泛接觸藝文活動，並營造優質藝文平臺及提升民眾生活品質，訂定臺東節慶品牌拚創計畫，持續於知本溫泉地區辦理「臺東光祭」光藝術活動，近3年度（111至113年度）策展統籌暨執行委託勞務採購契約價金分別為2,093萬餘元、1,800萬元及2,000萬元，結合生態永續、藝術美學及科技創意，於111年10月15日至11月13日、112年10月7日至11月20日及113年10月25日至12月8日期間，展出大型燈光藝術作品12件、12件及10件，期提供民眾嶄新之溫泉旅遊及藝術饗宴，並活絡知本地區產業發展。經查其辦理情形，核有：1.據該府統計，近3年度（111至113年度）臺東光祭觀展人次分別為3.5萬餘人次、5.5萬餘人次及6.8萬餘人次，已逐年提升，惟查據臺東觀光旅遊網之遊客統計資料，各該年度10及11月份臺東光祭活動展覽期間，知本溫泉地區以住宿率估算之遊客人次分別自111年度之12.9萬餘人次及12.1萬餘人次，逐年減少至113年度之5.8萬餘人次及5.6萬餘人次（圖

註：1.臺東光祭展覽期間自開展跨至12月份結束者，僅113年度，爰未將12月份納列比較基礎。

2.資料來源：整理自臺東觀光旅遊網遊客統計資料。

19），藉由光藝術節慶活動帶動知本溫泉地區相關產業發展成效未如預期；2.針對臺東光祭活動之官方Facebook粉絲數量、貼文及官方網站資訊行銷宣傳推廣觸及人次等可量化實際執行效益付之闕如，亦未辦理參與活動民眾問卷調查蒐集及分析等事宜，影響節慶品牌活動執行成效之評估；3.持續投注經費於知本溫泉地區辦理光藝術活動，惟巨型燈光藝術作品於展覽期間結束隨之拆除撤場，影響文化氛圍之延續及深化；4.派駐保全人員執行展區巡邏事宜，以確保節慶活動之安全與秩序，惟部分展覽期間未有其簽到退紀錄可稽；5.巨額採購之使用情形及其效益分析等資料，未依政府採購法規定提報主管機關及提送審計機關等情事，經函請檢討改善。據復：1.受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情衝擊及113年4月花蓮強震發生，花東地區整體觀光活動受限，影響節慶活動推動成效，將持續優化展區內容及動線，並結合地方溫泉資源、藝文表演、在地市集等，打造具文化深度之節慶體驗，以提升文化觀光經濟效益；2.自114年度起，將要求廠商於成果報告提供觀展人次、問卷分析、社群媒體觸及（如：Facebook粉絲數、貼文觸及、官方網站流量等）等量化指標統計，並提出未來改進建議事項，作為來年策展調整依據；3.為提升節慶品牌長遠影響力及文化傳承效益，於114年度進行創新變革，規劃展期結束後光藝術作品2件永久留置，突破以往「短暫綻放、展後歸零」瓶頸；4.將於履約期間加強查核及督導廠商執行情形，並要求於成果報告詳實揭露，以確保活動期間展區安全維護品質；5.已依規定將巨額採購使用情形及效益分析等資料提報行政院公共工程委員會與提送本室，爾後將建立內部控管機制，確保依規定辦理。

六、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見38項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者11項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者27項（表17），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見12項通知檢討改善。

表17　112年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）整體財政狀況持續穩定轉好，惟仍有自籌財源比率偏低，歲入結構未臻健全，及歲出資本門應付保留數金額及比率較前2年度大幅上升，恐排擠下年度資本門預算之執行等情，有待檢討研謀改善。 | 因自籌財源占歲入決算數比率仍偏低，且歲出資本門預算保留金額龐鉅，有待檢討研謀改善，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（一）」。 |
| （二）中央考核一般性補助款執行成績雖居縣市組第2名，惟仍有部分考核項目名列後段或較前2年度名次明顯下滑，及部分補助計畫執行進度落後，允宜檢討問題癥結研謀具體改善措施，以提升執行成效。 | 因施政計畫及預算部分考核項目仍名列後段或考核名次明顯下滑，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（二）」。 |
| （三）獲中央核定補助經費辦理計畫型補助計畫，有助充裕財源及加速縣政推展，惟部分計畫預算執行率偏低，或補助經費悉數未執行且全額辦理保留，影響計畫執行績效，允宜研謀改善，以提升執行成效及達成施政目標。 | 因部分計畫型補助計畫執行進度仍屬落後，及部分公共設施完工後使用效益仍未如預期，計畫執行成效有待提升，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（三）」。 |
| （四）為提升縣內公共設施服務水準及增進縣民福祉，持續推動重大公共建設計畫，惟部分工程計畫執行率欠佳，允宜督促相關主辦單位積極趕辦並妥擬有效改善措施，俾提升政府施政效能。 | 因部分工程計畫執行率仍欠佳，亟待研謀有效改善措施，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（六）」。 |
| （五）積極辦理房地被占用案件，112年度執行結果，被占用非公用土地筆數及面積已較111年底減少，惟仍有使用補償金收繳情形未臻周妥，或部分土地遭占用多年仍未完成清理等情，允宜檢討改善。 | 因非公用土地被占用或閒置筆數及面積仍多，有待賡續加強清查及清理，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（八）」。 |
| （六）縣政府及所屬各機關學校辦理採購執行情形，存有共同性缺失態樣，亟待督促檢討改善。 | 因各機關辦理採購作業仍存有共同性缺失，亟待賡續檢討改進，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（十七）」。 |
| （七）持續推動多角化經營策略，積極拓展經營項目以增加收入，惟間有毛豬拍賣成交及電宰數量明顯縮減、農特產品銷售營運未盡理想，及承銷人管理機制尚欠周延等情，允宜研謀改善，以達永續經營目標。 | 因毛豬拍賣成交量仍日益縮減，且農特產品行銷獲利能力仍待提升，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（二十九）」。 |
| （八）持續辦理因風災受損之富岡漁港及綠島漁港防波堤復建工程，惟因履約問題遲未解決而長期停工，已逾原定完工期限3年餘尚未完工，亟待檢討妥處。 | 因富岡漁港防波堤復建工程執行情形仍未盡理想，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（二十七）」。 |
| （九）辦理身心障礙者職業訓練及就業服務等業務，協助身心障礙者自立更生及服務社會，惟間有部分義務機關（構）未依規定足額進用身心障礙者，及創業貸款利息補貼無人申請等情，允宜積極檢討研謀改善。 | 因部分業務計畫執行率仍未盡理想，亟待賡續研謀改善，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（三十一）」。 |

表17  112年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （十）為解決臺東市豐榮、豐樂地區（南區）居住空間不足及公共設施缺乏等問題，規劃辦理區段徵收計畫，惟執行結果間有工程採購進度落後，影響整體計畫後續進展等情，亟待積極檢討改善。 | 因區段徵收計畫執行進度仍屬落後，亟待積極檢討研謀改善，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（三十三）」。 |
| （十一）為解決偏鄉縣民交通不便及改善遊客到臺東公共運輸時間與空間涵蓋率不足等問題，建置交通預約媒合平台，惟間有民眾運用平台預約接駁情形尚有改善空間，及網站尚未通過無障礙功能檢測暨取得認證標章等情，允宜積極研謀改善。 | 因接駁量能仍待提升，且搭乘使用情形仍不如預期，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（三十九）及（四十）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為發揚東部縱谷地區客家文化，興建臺東縣客家文化園區供民眾遊憩體驗，惟該園區之經營管理存有委外營運招商作業進度遲滯、園區部分設施毀壞及部分土地被占用等情，允宜積極研謀改善。 |  |
| （二）縣管河川太平溪間隔多年未辦理河道疏濬作業，部分河段土砂淤積已接近計畫洪水位，亟待辦理河川疏濬，以確保河道暢通，維持河川正常通洪功能。 |  |
| （三）為強化水情監測與災情應變能力，建置洪水與淹水預警系統，惟系統維運情形存有水位測站異常觸發警戒等缺失，亟待研謀改進。 |  |
| （四）為改善市區道路通行空間之區隔，並提升市容環境及淨化空氣品質，辦理臺東市四維路一段道路改善工程，惟存有新植喬木及既有樹木移植作業未臻周延，部分路面之接縫產生高低差或遇下雨即造成積水不退之情形，影響行車順暢與安全等情，允宜檢討改善。 |  |
| （五）為提升道路及市地重劃工程品質，並配合推動配電系統線路地下化，惟計畫執行率與推動成效等未盡理想，亟待研謀改善。 |  |
| （六）臺東縣海岸地區範圍達20萬餘公頃，海岸面積占比全國第一且蘊藏豐富之生物與景觀資源，惟尚未依內政部所訂都市設計準則研訂重要海岸景觀區適地性標準，且辦理民間開發案之海岸利用管理說明書初審作業亦欠周妥，允宜檢討改善。 |  |
| （七）為加強區域均衡之城鄉建設，打造更友善之新規格道路，推動提升道路品質計畫，惟部分採購案件存有預算單價偏離市場行情等情，亟待研謀改善。 |  |
| （八）部分採購案件經法院判決或檢察機關緩起訴處分結果，廠商涉及貪瀆（行賄）、圍標、偽造文書及詐欺等違法行為，招標機關未依政府採購相關法令及契約規定妥處，亟待督促檢討改善。 |  |
| （九）配合教育部推動高中以下學校雙語教育，有助於提升學生英語溝通及應用能力，惟間有部分執行成果與分階段策略目標尚有落差，及偏遠地區外籍師資相對匱乏等情，允宜積極研謀改善。 |  |
| （十）為建立完整原住民族教育體制，設立原住民族教育資源中心，辦理原住民族教育事務，惟間有部分原住民重點學校聘任具原住民身分教師之比率未達規定標準、原住民族語師資面臨缺額困境，及族語能力測驗通過學生人數偏低等情，允宜研謀因應機制，以落實促進原住民族教育整體發展。 |  |

表17  112年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （十一）為提升學生數位科技應用能力，持續推動中小學數位學習精進方案，惟部分學校師生獲配學習載具數量未達規定標準，或校園網路頻寬不足，或未定期召開工作會議，允宜研謀改善。 |  |
| （十二）為維護學童遊戲場設施安全，持續辦理兒童遊戲場之檢查與管理工作，以防止傷害事件發生，惟相關管理作業仍欠嚴謹周延，有待檢討改善。 |  |
| （十三）為保障幼兒受教權益及教保服務品質，加強臺東縣鄉鎮市立幼兒園經營管理，惟未及早妥謀對策因應停招衍生之幼兒受教權益問題，帳務表達方式未遵循規範及揭示收退費基準，幼童專用車未登錄於監理服務網，未任用專責園長、幼童專用車駕駛人及隨車人員等，允宜檢討改善，以健全幼兒教育及照顧體系。 |  |
| （十四）為改善縣內國中小學運動場硬體設施，並提供師生及社區民眾更優質運動環境，持續推動國中小學運動操場及周邊設施整建計畫，惟間有部分工項數量未依圖說覈實編列、單價編列較手冊參考單價為高、施工規範材料規格訂定未盡周妥等情，允宜督促研謀改善。 |  |
| （十五）積極推廣環境友善產品，深化臺東慢食理念，辦理臺東慢食永續推廣暨食農創新發展計畫，惟部分慢食店家使用在地食材比率未盡理想，且銷售統計研析資料及導購成效評估闕如，亦未針對導購成效研擬具體評估方案，允宜研謀改善，以厚植臺東慢食力。 |  |
| （十六）為避免長年泥沙淤積致湖泊陸化及減少施工造成湖域生態環境影響，以自主提升生態觀念辦理臺東縣森林公園鷺鷥湖清淤工程，賦予小型工程生態新價值，獲NGO團體肯定推崇及媒體正面報導，惟未適時推廣該項工作成果，以作為其他單位借鏡參考及發揮優良實務案例擴散效益，允宜檢討改善。 |  |
| （十七）為遏止生物多樣性喪失，促進生物圈共榮共存，以落實生態環境平衡之永續發展目標，積極推動生物多樣性保育工作，惟相關作業未臻周妥，亟待研謀改善。 |  |
| （十八）大武漁港地理區位重要且魚類資源豐富，然港口及航道淤積嚴重，雖已提出港口改善方案，惟尚未籌編所需工程經費；又未依大武漁港疏浚養灘計畫於港區北側囚砂區進行浚挖，且人工岬灣養灘區已淤滿仍持續堆置疏浚土砂，均影響疏浚成效，亟待檢討改善。 |  |
| （十九）為因應高齡化社會，並建置完善之社會福利系統及高齡友善環境，推動臺東縣樂齡社福大樓興建計畫，惟存有未詳實檢核計畫用地條件，釐清法令應辦事項，以利規劃排定各項工作期程，致計畫執行期程延遲，且預算執行率欠佳等情，允宜檢討改進。 |  |
| （二十）為拓展原住民族產品銷售市場及培育聚落人才，建置通路平臺及提供新銳設計師創作暨駐村藝術家交流等，惟間有部分店鋪及實驗室設備閒置，且提升店家營收尚有改善空間等情，有待研謀改善，以有效提升經營效能。 |  |
| （二十一）為提供原住民長者在地化照顧服務，賡續辦理文化健康站設置計畫，惟間有服務人員教育訓練時數未達規定標準，或受服務長者到站率偏低等情，允宜研謀改善。 |  |
| （二十二）為落實2050淨零碳排願景及營造電動汽車友善環境，配合中央推動淨零轉型運具電動化相關業務，惟間有未能掌握轄內民營路外停車場設置電動汽車充電專用停車位及其充電設施現況等情，允宜研謀改善。 |  |

表17  112年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （二十三）為提供遊客諮詢及大眾運輸服務，積極設立借問站及行銷台灣好行客運，惟間有部分借問站合作店家硬體損壞或未熟悉借問站服務內容，及台灣好行乘載率未盡理想等情，允宜積極研謀改善。 |  |
| （二十四）為保存歷史建築及打造藝文活動據點，爭取中央補助經費修復「專賣局出張所宿舍」園區，並規劃委外經營管理，惟間有修復工程竣工後遲未能完成招商營運，且現況閒置等情，允宜檢討研謀改善。 |  |
| （二十五）為活化臺東市北町日式建築文化園區，賡續辦理招商事宜，惟仍有決標後因得標廠商所提營運管理計畫書修正費時，遲未簽訂契約等情，允宜研謀改善，並督促廠商忠實履約，以期早日開幕營運。 |  |
| （二十六）為藉由藝術作品呈現臺東文化底蘊，辦理南迴藝術季，已成功吸引相當人潮，有助帶動地方觀光發展，惟間有民眾因參觀裝置藝術作品發生意外及部分區域作品偏少等情，允宜研謀改善。 |  |
| （二十七）為活化利用臺東縣議會舊址歷史建築，並打造為臺東表演藝術創生基地，辦理相關修復整建工程，惟建築耐震能力初步評估、採購履約管理及委託營運招商等作業未臻周延，允宜研謀改善。 |  |

參、民政處主管

民政處主管包括臺東、成功、關山及太麻里戶政事務所等4個機關，掌理轄內身分登記、遷徙登記、初設戶籍登記、登記之申請、變更、更正、撤銷及廢止等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

# （一）計畫實施之查核

業務計畫8項，下分工作計畫8項，包括改進各項戶籍登記及核發證明文件業務等作業程序，加強便民利民服務措施等重要施政項目，均已執行完成。

# （二）預算執行之審核

1. 歲入預算數716萬餘元，決算審核結果，審定實現數757萬餘元，決算審定數為757萬餘元，較預算增加40萬餘元（5.71％），主要係規費收入較預計增加。

2. 歲出原編列預算數1億6,489萬元，因臺東戶政事務所辦理生育補助，經動支第二預備金300萬元，合計1億6,789萬元，決算審核結果，審定實現數1億5,957萬餘元（95.05％），決算審定數為1億5,957萬餘元，預算賸餘831萬餘元（4.95％），主要係人事費賸餘。

# （三）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表1）。

表1　112年度審核報告所列民政處主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.戶政事務所為提升資通安全，訂定資通安全維護計畫，惟部分資訊設備及戶役政資訊系統使用管理未臻周妥，允待研謀改進，以強化資訊系統安全管理。 |  |
| 2.為提供正確且即時之門牌資訊，於內政部設置之電子地圖查詢系統進行門牌座標點位，供各界查詢應用，惟部分門牌點位座標未臻正確，且部分家戶未釘掛門牌，疑似脫落或遺失等情，允宜研謀改善。 |  |

肆、農業處主管

農業處主管僅臺東縣動物防疫所1個機關，掌理轄區內動物傳染病之預防、防疫、檢診、調查、研究及處理，輸入動物之追蹤檢疫，與動物藥品品質抽驗及處理等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

# （一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫3項，包括辦理豬瘟、口蹄疫注射及畜牧場調查防疫工作；動物狂犬病防疫工作及相關教育宣導；草食動物及家禽之防疫、調查及衛生輔導；動物保護、收容及犬貓絶育等重要施政項目，均已執行完成。另依農業部動植物防疫檢疫署辦理113年度牛結核病防疫計畫重要措施績效評鑑，榮獲第三組第1名。

# （二）預算執行之審核

1. 歲入原編列預算數2,546萬餘元，經追加預算53萬餘元，追減預算281萬餘元，合計2,318萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,390萬餘元，應收保留數45萬餘元，係應收未收行政罰鍰仍須繼續辦理催繳或移送強制執行；合計決算審定數為2,435萬餘元，較預算增加117萬餘元（5.07％），主要係行政罰鍰收入較預計增加。

2. 以前年度歲入轉入數計49萬餘元，決算審核結果，審定實現數5萬餘元（10.33％）；減免（註銷）數1萬餘元（3.02％），係應收未收行政罰鍰已列帳逾4年，依決算法第7條規定予以減免；應收保留數42萬餘元（86.64％），係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳及再移送強制執行。

3. 歲出原編列預算數5,401萬餘元，經追加預算805萬餘元，追減預算303萬餘元，並因辦理退休人員三節慰問金，經動支第二預備金6,000元，合計5,904萬餘元，決算審核結果，審定實現數5,500萬餘元（93.17％），決算審定數為5,500萬餘元，預算賸餘403萬餘元（6.83％），主要係人事費賸餘。

# （三）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見，計有為維護公共安全及動物福利，業依規定辦理動物收容及保護業務，惟仍有收容貓犬之領養媒合未盡理想及部分人犬衝突通報案件熱點未納入高風險區域加強管理等情，允宜研謀改善1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

伍、地政處主管

地政處主管包括臺東、成功、關山及太麻里地政事務所等4個機關，掌理轄內土地與建物之測量、登記、地目變更及地目等則銓定調整、地籍管理、地價業務、地權調整、土地利用等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

# （一）計畫實施之查核

業務計畫12項，下分工作計畫12項，包括持續改進地政業務辦理程序，提升為民服務品質；實施各項謄本申請隨到隨辦服務，設立簡易案件單一窗口服務；派駐人員於縣民服務中心辦理各項謄本申請核發；賡續推動地籍清理，促進土地利用；辦理重新規定地價業務等重要施政項目，均已執行完成。另依內政部113年度對各直轄市、縣（市）政府地政業務辦理督導考評，其中「地權及公地行政」、「土地徵收」、「測量」、「區段徵收」及「整體表現績優獎」等5項經評定為優等。

# （二）預算執行之審核

1. 歲入預算數5,172萬餘元，決算審核結果，審定實現數7,280萬餘元，決算審定數為7,280萬餘元，較預算增加2,108萬餘元（40.77％），主要係登記費收入較預計增加。

2. 歲出原編列預算數1億8,649萬餘元，經追加預算303萬餘元，合計1億8,952萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億7,613萬餘元（92.93％），決算審定數為1億7,613萬餘元，預算賸餘1,339萬餘元（7.07％），主要係人事費賸餘。

# （三）重要審核意見

1.地政事務所為確保民眾權益與精進地政服務品質及效率，辦理多項利民便民服務作業，惟部分辦理情形未臻周妥，有待研謀改善。

臺東、關山及太麻里地政事務所為確保民眾權益與精進地政服務品質及效率，辦理多項利民便民服務作業。經抽查部分作業執行情形，核有：（1）賡續推動辦理地籍異動即時通便民服務，俾利民眾即時掌握產權異動情形，113年度新申請人數已較以前年度提升，惟以轄區總歸戶人數估算比率未及1成，仍待積極宣導推廣；（2）部分受理跨縣市代收地政類申請案件之辦理天數逾規定期限，尚待檢討改善，俾掌握案件處理時效；（3）業依規定對土地複丈圖、地籍圖每年與土地登記簿按地號核對一次，惟截至113年5月止之圖簿不符資料，包括圖簿面積不符、有簿無圖及有圖無簿，合計4,433筆，除部分已更正或註記外，待更正筆數尚有3,551筆（臺東所2,317筆、關山所975筆及太麻里所259筆，圖1），有待積極依法釐清，以維護民眾權益；（4）駁回通知書載述之規費退還請求權時效與中央規定未符，為免影響民眾權益，亟待檢討妥處；（5）臺東縣土地（建物）複丈案件複丈前因故無需測量扣除勞務費注意事項，部分規範內容與中央規定有間；（6）年年以歲出預算編列不足為由，未足額提存土地登記儲金，亟待落實登記儲金提存機制等情事，經函請縣政府及相關地政事務所檢討改善。據復：（1）將利用處理臨櫃申辦案件、寄送通知書、辦理測量外業或參與政府機關各項政令活動設攤等機會，賡續精進推廣宣導民眾申辦地籍異動即時通；（2）已加強職能訓練，並指定各組複審人員、課長協助指導與管控案件辦理時效；（3）除將持續爭取以地籍圖重測、非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置作業等地籍整理方式，逐年改善外，於辦理土地複丈時，將依規定通知土地所有權人辦理更正並於登記簿註記；（4）已更正駁回通知書載述之規費退還請求權時效；（5）已於114年2月6日公告停止適用；（6）已補足109至112年度短少提存金額，並將於編列115年度歲出預算時，酌量提高提存登記儲金預算。

2.為促進不動產交易資訊透明，辦理不動產實價登錄作業，惟存有部分不宜揭露之特殊交易資訊仍公開揭露、民眾申報案件內容存有錯誤，及官網提供預售屋買賣備查契約範本未即時更新等情，有待研謀改善。

內政部為促進不動產交易資訊透明，並健全不動產交易市場發展，實施不動產實價登錄制度，規定交易權利人、地政士或不動產經紀業應向主管機關申報登錄不動產買賣、租賃及預售屋成交案件實際資訊。經查臺東、關山及太麻里地政事務所辦理不動產實價登錄業務情形，核有：（1）辦理不動產實價登錄揭露作業，惟部分屬不宜揭露之特殊交易案件，未依規定篩選去除，仍揭露供民眾查詢；（2）部分民眾申報案件內容存有錯誤；（3）為健全不動產交易市場資訊，辦理不動產交易實價登錄案件書面查核作業，惟部分查核案件無申報資料或查核日期早於申報日期；（4）地政事務所官網提供預售屋買賣備查契約範本供民眾參考運用，惟未配合內政部法規修正更新契約範本，或部分預售屋核准備查案件，未依規定將定型化買賣契約上傳至內政部網站供民眾查詢等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已依規定將特殊交易案件資訊修改為不揭露，並提醒承辦人依作業手冊規定篩選，並去除顯著異於市場正常交易價格及特殊交易資訊；（2）已洽請申報人更正完畢，日後審核申報案件時加強審視民眾填報內容；（3）部分因駁回申報案件改以其他序號重新申報，部分係因申報書序號誤繕，已更正內容；（4）地政事務所官網已更新符合現行規範之範本，另已將核准備查預售屋定型化買賣契約補上傳至內政部網站。

陸、稅務局主管

稅務局主管僅臺東縣稅務局1個機關，掌理臺東縣各項地方稅捐稽徵業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

# （一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括提升各稅稽徵效率，以達年度稅收預算目標；落實逃漏稅之稽查，維護租稅公平，增裕庫收；加強欠稅案件清理及移送執行；運用資訊科技，簡化流程，提供多功能優質服務；營造徵納和諧，減少訟源，以維護納稅人權益；精進各項便民服務，建立跨機關通報合作機制；積極推動稅務公文電子化，提高稽徵績效等重要施政項目，均已執行完成。另依財政部辦理113年度稅捐稽徵機關稽徵業務考核－稅捐稽徵作業績效暨納稅者權利保護業務，均評列丙組優等。

# （二）預算執行之審核

1. 歲入預算數11億639萬餘元，決算審核結果，審定實現數12億1,050萬餘元，應收保留數952萬餘元，主要係使用牌照稅、房屋稅及地價稅等尚未收繳，須保留繼續催繳及執行；合計決算審定數為12億2,003萬餘元，較預算增加1億1,363萬餘元（10.27％），主要係積極辦理欠稅清查，致使用牌照稅超收。

2. 以前年度歲入轉入數計557萬餘元，決算審核結果，審定實現數557萬餘元（100.00％）。

3. 歲出原編列預算數1億2,715萬餘元，因辦理房屋稅條例條文修正輔導作業等事由，經動支第二預備金78萬餘元，合計1億2,794萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億2,348萬餘元（96.52％），決算審定數為1億2,348萬餘元，預算賸餘445萬餘元（3.48％），主要係人事費賸餘。

# （三）重要審核意見

辦理房屋稅及地價稅等稅捐稽徵作業，經財政部考核名列丙組第1名，具有績效，惟仍有部分房屋或土地未依實際使用情形核課稅捐，亟待研謀精進，以維護租稅公平。

稅務局依房屋稅條例、臺東縣房屋稅徵收自治條例及土地稅法等相關規定，辦理轄內房屋稅、地價稅及田賦稽徵業務，113年度分別編列房屋稅及地價稅收入預算數1億143萬元及1億350萬餘元，執行結果，決算數分別為1億3,138萬餘元及1億4,435萬餘元，較預算增加2,995萬餘元及4,085萬餘元；另因行政院核定自76年第2期起停徵田賦，113年度未編列田賦收入預算數，亦無決算數。經查房屋稅、地價稅及田賦徵課作業，核有：1.部分房屋於內政部不動產交易實價查詢服務網申報登錄租賃案件，惟使用面積仍悉數按住家用稅率核課房屋稅；2.部分土地於國土利用監測整合通報查報系統列管疑似存有新增建物或開發建築用地等變異類型，惟房屋稅查無設籍資料得以釐清課稅情形；3.部分房屋存有營業人設籍，惟房屋稅悉數按住家用稅率核課，或查無課稅資料得以釐清課稅情形；4.部分房屋稅核課之課稅面積、構造別及總層數與地政機關建物登記清冊資料不符、存有差異或查無課稅資料得以釐清課稅情形；5.全宗土地經核定按自用住宅用地計徵地價稅者，惟其坐落之房屋間有作營業使用等情事，經函請查明適法妥處。據復：1.業就申報登錄租賃案件之房屋，經查明仍按住家用稅率核課者，予以補徵房屋稅；2.業就新增建物予以增設稅籍並補徵房屋稅；3.業就存有營業人設籍惟未適用營業用稅率課徵房屋稅之房屋及查無稅籍資料者，依規定予以釐正稅籍或改課房屋稅；4.業就房屋稅籍資料與地政機關建物登記清冊資料不符者，逐筆查明釐正，並就應補稅或改課者依法妥處；5.業就供營業使用，未符合自用住宅用地規定者，予以改課或補徵地價稅。

# （四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均仍待繼續改善（表1），經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表1  112年度審核報告所列稅務局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.辦理地價稅稅籍及使用情形清查作業，經財政部考核結果名列丙組第1名，具有績效，惟仍有部分核定計徵或免徵田賦之土地未作農業使用等情，允宜研謀精進，以維護租稅公平。 | 因地價稅稽徵作業仍有未盡周妥之處，業再綜合研提審核意見詳「（三）重要審核意見」。 |
| 2.辦理房屋稅稅籍及使用情形清查細部作業，經財政部考核評列丙組第4名，尚具績效，惟仍有部分房屋未依實際使用情形核課稅捐或適用面積錯誤等情，允宜研謀精進，以維護租稅公平。 | 因房屋稅稽徵作業仍有未盡周妥之處，業再綜合研提審核意見詳「（三）重要審核意見」。 |

柒、警察局主管

警察局主管僅臺東縣警察局1個機關，掌理轄區內警察行政及警衛實施，維護公共秩序，保護社會安全，防止一切危害發生等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

# （一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫9項，包括落實警勤區工作、推動社區警政工作；強化刑事偵防措施，主動打擊犯罪；強化保安措施，推行守望相助；改善交通秩序及加強市容整理；整建辦公廳舍，充實警政設施；加強婦幼安全，提供保護措施等重要施政項目，其中已執行完成者8項，尚在執行者1項，主要係汰購警用無線電終端設備計畫尚在辦理中。另依內政部警政署（下稱警政署）辦理113年國家安全偵防督導工作評核，榮獲丙組第1名。

# （二）預算執行之審核

1. 歲入原編列預算數1億7,630萬餘元，經追加預算2,092萬餘元，合計1億9,722萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億6,735萬餘元，應收保留數262萬餘元，主要係應收未收行政罰緩仍須保留繼續辦理催繳及移送強制執行；合計決算審定數為2億6,998萬餘元，較預算增加7,275萬餘元（36.89％），主要係行政罰鍰收入較預計增加。

2. 以前年度歲入轉入數計967萬餘元，決算審核結果，審定實現數402萬餘元（41.66％）；減免（註銷）數6,048元（0.06％），主要係保留逾4年依決算法規定辦理減免；應收保留數563萬餘元（58.28％），主要係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳及移送強制執行。

3. 歲出原編列預算數17億535萬餘元，經追加預算4,625萬餘元，追減預算190萬餘元，並因人事費不足，動支各類員工待遇準備698萬餘元，合計17億5,669萬元，決算審核結果，審定實現數16億9,292萬餘元（96.37％），應付保留數4,777萬餘元（2.72％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為17億4,069萬餘元，預算賸餘1,599萬餘元（0.91％），主要係人事費賸餘。

# （三）重要審核意見

1.持續爭取補充員警人力，以確保轄內治安穩定，惟警察缺額仍未能適時補足，且警力逐漸高齡化，離職率亦有增加趨勢，又部分所屬分局員警勤務負擔繁重，亟待研謀改善。

依據警察勤務條例第6條第2項規定，警勤區劃分，應參酌治安狀況、地區特性、警力多寡、工作繁簡、面積廣狹、交通電信設施及未來發展趨勢等情形，適當調整之。警察局為強化治安防護、維持公共秩序、保護社會安全及促進人民福利，下設刑事警察大隊、保安警察隊、交通警察隊、少年警察隊、婦幼警察隊等5直屬隊，及民防管制中心、勤務指揮中心等2中心，並設有臺東、大武、關山及成功等4分局。截至113年底止，警察局員警預算員額為1,016人，現有人數為964人，缺額為52人。經查員警人力進用情形，核有：（1）每一員警平均處理案件數量由109年度之1.78件，上升至113年度之4.49件，超逾2倍，惟各該年度警察缺額均未能適時補足（表1），員警工作負擔逐漸沉重，對縣內治安與交通維護，恐生不利影響；（2）

| 表1 臺東縣員警預算員額、現有人數及民眾報案件數等情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、件 |  |  |  |  |  |
| 年度 | 預算員額 （A） | 現有人數 （B） | 民眾報案件數 （C） | 每一員警平均處理案件數 （C/B） | 缺額數 （A-B） |
| 109 | 1,066 | 1,024 | 1,818 | 1.78 | 42 |
| 110 | 1,066 | 1,023 | 3,685 | 3.60 | 43 |
| 111 | 1,059 | 1,006 | 4,628 | 4.60 | 53 |
| 112 | 1,059 | 985 | 4,038 | 4.10 | 74 |
| 113 | 1,016 | 964 | 4,325 | 4.49 | 52 |
| 資料來源：整理自警察局提供資料。 |  |  |  |  |  |

近5年度（109至113年度）臺東縣員警年齡逾50歲者比率高於全國平均值，警力已逐漸老化，且自110年度起員警離退人數及離退率亦呈逐年上升趨勢（表2）；（3）間有員警超時服勤時數逾規定標準，其中部分所屬分局加班情形較為頻繁，如臺東及關山分局等，亟待考量轄區治安

| 表2 臺東縣員警離退情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |
| 年度 | 現有人數 （A） | 離退人數 （B） | 離退率 （B/（（上年底A＋當年底A）/2）×100） |
| 109 | 1,024 | 93 | － |
| 110 | 1,023 | 57 | 5.57 |
| 111 | 1,006 | 76 | 7.49 |
| 112 | 985 | 98 | 9.84 |
| 113 | 964 | 124 | 12.72 |
| 資料來源：整理自警察局提供資料。 |  |  |  |

及警力狀況，妥善規劃運用有限警力，以合理編排勤務，避免員警過勞等情事，經函請檢討改善。據復：（1）為減輕員警處理能量及工作負擔，除簡化各項受理報案流程，並持續向警政署爭取特考人員分發及統調警力分配，以期填補現有警力缺額，強化縣內治安與交通維護量能；（2）為減緩員警持續高齡化，已向警政署積極爭取各年度警大、警專畢（結）業分發之員警，並持續評估聯合服勤制度、推動優化所轄辦公環境，以有效紓緩員警工作負荷及提升員警執勤士氣；（3）目前各分局已實施聯合服勤之警力集中運用方式，妥善規劃有限警力並合理編排各項勤務，秉持服務不打折態度，建立兼顧員警健康權及治安需求之警察勤務制度。

2.為加強偵破與防制轄内詐欺犯罪，辦理偵防詐欺犯罪工作，惟執行成效仍有改善空間，且部分案件從開案至設定警示處理時間長，亟待研謀改善，以減少民眾遭詐騙之財產損失。

警察局為加強偵破與防制轄内詐欺犯罪，積極配合警政署辦理偵防詐欺犯罪工作，據警政署警政統計查詢網之統計資料，臺東縣詐欺案件發生數，由110年度241件增至113年度765件，破獲率由91.70％降為52.29％（圖1）。經查執行情形，核有：（1）113年上下半年辦理偵防詐欺犯罪工作執行計畫，經警政署評定均為丙組優等，惟分別居同組5市縣第4名及同組6市縣第5名，仍有改善空間，且民眾被詐騙財產損失逐年增加，亟待精進詐欺犯罪查緝行動及防制作為，以保障民眾財產安全；（2）推動受理報案ｅ化平臺作業，以簡化員警工作，並縮減民眾報案時間及便利提供資訊，惟部分案件逾限發布上傳，不利後續偵查作為；（3）未依規定於165反詐騙系統平臺詳實填輸涉案通訊軟體ID欄位資料，不利後續蒐集通報偵辦，及有效公布詐騙LINE ID資訊，供民眾查證參考，及時阻絕詐騙發生；（4）為及時攔阻受騙款項遭歹徒提領，減少受騙民眾財務損失，已建立警示帳戶聯防機制，惟113年度通報金融機構設定警示第一層帳戶，平均每戶自開案至設定警示約耗時51.92小時，略高於金融機構暫行圈存48小時，其中部分案件通報設定警示時間距開案時間逾30天，影響阻斷受害款項流出及設定警示帳戶攔阻措施之成效，另據警政署統計全國警示帳戶聯防攔阻情形，逾9成財損金額已被提領或轉出至其他帳戶（第二層以上帳戶），惟警察局113年度通報設定警示第二層以上帳戶僅130戶，占該局該年度通報設定警示帳戶2,010戶之6.47％，比率偏低等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將持續督同各分局加強偵破已發生未破獲案件，並持續定期分析各鄰里高發詐騙案件，透過勤區查訪、各項實體活動或講習機會，聚焦精準投放宣導，提高居民識詐知能；（2）將落實稽核並向新進員警宣導，以期能降低錯誤率及確保上傳案件及時性；（3）將利用會議提醒員警加強填輸165反詐騙系統平臺相關欄位之資料品質，並請刑警大隊落實每日稽核，以提升辦案效率；（4）分局偵查隊因勤業務關係致未及時對第一層帳戶警示，刑警大隊將加強稽核，減少延遲警示情形，另將加強各分局承辦人員辨別視情況是否要對第二層以上帳戶警示。

# （四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已依改善措施持續辦理（表3）。

表3　112年度審核報告所列警察局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已依改善措施持續辦理 |  |
| 1.為保障民眾交通安全，持續辦理交通違規取締及安全宣導，惟縣內每 10萬人因交通事故死亡人數高於全國平均值，且高齡者及行人交通事故發生件數仍未見趨緩，有待檢討改善。 |  |
| 2.基於安全、交通及為民服務等三大警政主軸，陸續於縣內各重要路口規劃建置治安錄影監視系統，惟涵蓋犯罪地點之涵蓋率、權限設定及影像調閱管理尚有改善空間，允宜研謀精進，以保障縣民安全。 |  |
| 3.為改善縣轄交通壅塞問題及提升交通服務，持續推動智慧交通基礎建設計畫，惟未衡酌分期計畫採購具有相容性及互通性，妥為謀劃適當招標策略，致後續計畫採行之採購招標方式存有政府採購錯誤態樣等情，允宜注意檢討改進。 |  |

捌、消防局主管

消防局主管僅臺東縣消防局1個機關，掌理全縣災害預防、調查、鑑識、搶救及緊急救護等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

# （一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫4項，包括採積極預防火災作為，締造零災害之生活空間；建立高效率救災團隊，減少人民生命財產損失；強化火災調查技能，提升鑑定實驗能力，有效掌握火場資料；積極培訓各級救護技術員，並與醫療院所建立資訊網路，充實救護裝備器材及人力，有效提升緊急救護品質；充實及汰換救災車輛，爭取補助購置各式救災裝備器材，保障同仁安全且增進救災效益；資訊電腦化，縮短作業時間，提升行政效率等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者3項，主要係充實直轄市、縣（市）消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫尚在辦理中，仍須繼續執行。另依內政部辦理強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫113年度各直轄市、縣（市）績效管考評核，經評定為特優。

# （二）預算執行之審核

1. 歲入原編列預算數4,750萬餘元，經追加預算2,540萬餘元，追減預算113萬餘元，合計7,177萬餘元，決算審核結果，修正增列實現數18萬餘元，係增列收回以前年度離職員工薪資，及出售消防分隊增建工程拆除有價料收入等繳庫數；審定實現數7,165萬餘元，應收保留數89萬餘元，主要係中央計畫型補助款依計畫實際進度核撥，須保留繼續執行；合計決算審定數為7,255萬餘元，較預算增加77萬餘元（1.08％），主要係工程履約爭議經仲裁結果賠償收入較預計增加。

2. 以前年度歲入轉入數計208萬餘元，決算審核結果，審定實現數140萬餘元（67.18％）；減免（註銷）數3,000元（0.14％），係應收行政罰鍰列帳已逾4年，依決算法第7條規定得免予編列；應收保留數68萬餘元（32.67％），主要係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳或移送強制執行。

3. 歲出原編列預算數6億4,464萬餘元，經追加預算1億1,404萬餘元，追減預算126萬餘元，並因消防局局本部暨所屬各大隊分隊113年度電費不足所需經費之事由，經動支第二預備金56萬餘元，暨因人事費不足，動支各類員工待遇準備1,304萬元，合計7億7,103萬餘元，決算審核結果，審定實現數7億1,047萬餘元（92.15％），應付保留數5,755萬餘元（7.46％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為7億6,803萬餘元，預算賸餘300萬餘元（0.39％），主要係人事費賸餘及營繕工程結餘。

# （三）重要審核意見

1.為持續深化災害防救能量，強化民眾災害風險意識與防救災能力，辦理臺東縣強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫，113年度經內政部考評為特優，惟仍有待賡續宣導鼓勵民眾參與防災士培訓課程，及協助縣轄防災士取得進階防災士合格認證，以強化自主防災能力，與推動韌性社區之認證。

鑑於近年來因極端氣候造成天災規模擴大，同時災害發生頻率增加，內政部奠基於災害防救深耕計畫之推動成果，自112年起推動「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」，持續深化地方政府災害防救能量，強化民眾災害風險意識與防救災能力，消防局配合上開協作計畫，研擬「臺東縣強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」113年執行計畫書，預算金額785萬元（中央補助706萬餘元，地方配合款78萬餘元）。經查辦理情形，核有：（1）配合中央政策培

| 表1 114年4月底各市縣防災士 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 市縣別 | 人數 | 占比（％） |
| 合計 | 43,999 | 100.00 |
| 基隆市 | 911 | 2.07 |
| 臺北市 | 7,399 | 16.82 |
| 新北市 | 10,165 | 23.10 |
| 桃園市 | 2,806 | 6.38 |
| 新竹市 | 865 | 1.97 |
| 新竹縣 | 771 | 1.75 |
| 苗栗縣 | 911 | 2.07 |
| 臺中市 | 3,816 | 8.67 |
| 彰化縣 | 1,609 | 3.66 |
| 南投縣 | 1,080 | 2.45 |
| 雲林縣 | 940 | 2.14 |
| 嘉義市 | 623 | 1.42 |
| 嘉義縣 | 762 | 1.73 |
| 臺南市 | 2,213 | 5.03 |
| 高雄市 | 3,816 | 8.67 |
| 屏東縣 | 1,603 | 3.64 |
| 宜蘭縣 | 688 | 1.56 |
| 花蓮縣 | 1,133 | 2.58 |
| 臺東縣 | 704 | 1.60 |
| 澎湖縣 | 412 | 0.94 |
| 金門縣 | 453 | 1.03 |
| 連江縣 | 319 | 0.73 |
| 資料來源：整理自內政部消防署統計資料。 |  |  |

訓防災士，以降低社區面對災害的衝擊，提升災後迅速復原能力，截至114年4月底止，全國防災士培訓人數計有4萬3,999人，臺東縣雖已取得防災士認證者計704人，占各市縣防災士人數之1.60％，惟培訓人數僅高於嘉義市、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣及連江縣，居22市縣第17名（表1）仍偏低，有待賡續宣導鼓勵民眾參與培訓課程，以強化自主防災能力；（2）賡續推動韌性社區之認證，惟縣轄尚無防災士取得進階防災士合格認證，為利韌性社區申獲二星以上標章，有待協助已取得防災士合格認證2年以上，參與進階培訓課程並取得合格認證；（3）為管理避難收容處所之維運，已研擬「臺東縣政府避難收容處所維運手冊及管理辦法（草案）」，惟尚待辦理法制作業程序，有待積極辦理，俾供業務執行遵循，以利災害防救業務運作等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將擴大宣導，依內政部消防署核定之培訓計畫及培訓經費，辦理培訓課程；（2）將持續宣導招募具資格之防災士參與進階防災士培訓；（3）將於工作檢討會議中進行報告及說明，並移請業務權管單位依程序辦理法制作業。

2.為持續強化災害防救體制與火災預防工作，辦理火災預防及管理業務，惟消防安全設備複查不合格率逐年上升，部分醫院消防安全檢查結果為不合格尚未改善，部分液化石油氣零售業者未定期接受複訓或複訓日期即將屆期，部分自助洗衣店業者漏未列管及辦理抽查，部分應實施防火管理之場所查無防火管理人登載紀錄等情，有待研謀改善。

消防局為提升防救災能量，逐步建構安全永續發展城市，持續強化災害防救體制與火災預防工作。經查火災預防及管理業務執行情形，核有：（1）為確保消防安全設備於火災發生時能發揮其應有之預警與保護功能，辦理消防安全設備檢修檢查及複查，惟消防安全設備複查不合格率部分，自111年度之7.18％，逐年上升至113年度之25.71％（表2），有待研謀加強輔導場

| 表3 臺東縣消防安全檢查重大不合格場所 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 場所名稱 | 用途別 | 鄉(鎮、市) | 檢查項目 | 檢查日期 (年/月/日) |
| 台東馬偕紀念醫院 | 甲類(醫院) | 臺東市 | 防焰物品、消防安全設備 | 114/02/15 |
| 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 甲類(醫院) | 臺東市 | 消防安全設備 | 114/02/05 |
| 佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院 | 甲類(醫院) | 關山鎮 | 防焰物品 | 114/02/13 |
| 資料來源：整理自內政部消防署114年3月公告全國消防安全檢查重大不合格場所一覽表。 |  |  |  |  |

| 表2 臺東縣消防安全設備查察處理情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 區域別 | 列管家數 | 檢查 不合格比率（％） | 複查 不合格比率（％） |
| 111 | 全國 | 258,301 | 12.85 | 4.91 |
|  | 臺東縣 | 1,569 | 15.57 | 7.18 |
| 112 | 全國 | 266,513 | 11.13 | 5.69 |
|  | 臺東縣 | 1,587 | 7.74 | 22.14 |
| 113 | 全國 | 271,464 | 7.52 | 4.92 |
|  | 臺東縣 | 1,633 | 2.89 | 25.71 |
| 資料來源：整理自內政統計查詢網之消防安全設備查察處理統計資料。 |  |  |  |  |

所之管理權人確實維護消防安全設備，以發揮其應有之功能；（2）為保障民眾生命安全，辦理醫療院所等工作場所消防安全檢查，惟部分醫院消防安全檢查結果為不合格（表3），有待積極輔導醫療機構加強消防安全措施，並儘速改善，以保障民眾安全；（3）為確保液化石油氣零售業者已依規定設置安全技術人員，設有清冊列管領有合格證書之安全技術人員，惟清冊列管之部分液化石油氣零售業者未定期接受複訓或複訓日期即將屆期，有待注意追蹤輔導業者改善，以免違反法令規定；（4）為保障危險物品場所及人員安全，實施容器串接使用場所抽查，惟近5年度核准設立之部分自助洗衣店業者漏未列管於液化石油氣串接場所清冊致未依規定辦理抽查作業，有待釐正列管清冊並注意依規定落實辦理抽查作業；（5）為落實辦理危險物品場所之液化石油氣販賣場所抽查作業，設置列管清冊以保障危險物品場所及人員安全，惟部分液化石油氣零售業者已解散而未解除列管或尚在營業中漏予列管，有待釐正列管清冊並注意依規定落實辦理抽查；（6）為督促場所之管理權人依法遴用防火管理人或消防安檢人員，設置列管清冊，惟部分應實施防火管理之場所，查無防火管理人登載紀錄，有待釐正列管清冊並注意依規定辦理，並責其訂定消防防護計畫等情事，經函請檢討改善。據復：（1）協調消防設備工程業者及早辦理檢修作業，並加強宣達消防法規定，期能對場所管理權人產生警示作用；（2）爾後對重大不合格或重複違規之醫療機構，列為「高關注對象」，建立個案追蹤紀錄，按月實施進度回報及督導機制；（3）安全技術人員已複訓完畢且更新公告清冊；（4）宣導洗衣店業者串接場所落實申報，以掌握實際從業場所數量；（5）已修訂計畫要求轄區分隊於新增或取消場所時配合填寫雲端清冊，並更新全國消防資訊系統；（6）系統建置之防火管理人登載紀錄資料已補正或已開立限期改善單。

3.為提升災害現場緊急救援能力及有效輔助消防救援工作，購置遙控無人機，惟15組無人機設備中僅1組規劃救災任務或安排訓練，核有低度使用情事，另持有無人機操作證人員比率偏低，部分無人機未依規定投保責任保險，又逾使用年限或因故損壞之無人機設備尚未依規定完成報損或報廢程序等情，有待研謀改善。

消防局為提升災害現場緊急救援能力及有效輔助消防救援工作，於106年起陸續購置遙控無人機26組，合計總經費742萬餘元。經查其執行情形，核有：（1）為提升災害現場緊急救援能力，陸續購置遙控及空拍無人機之註冊有案15組中，僅1組有規劃救災任務或安排訓練等低度使用情事，另持有無人機操作證人員比率偏低，有待研謀改善，提升無人機使用效益及應對突發事件反應速度和效率；（2）為有效輔助消防救援工作購置遙控及空拍無人機，於114年3月底止向交通部民用航空局申請註冊14組，其中7組無人機未依規定投保責任保險，有待研謀改善；（3）為健全財產管理機制辦理無人機設備報損報廢程序，惟部分遙控無人機設備逾使用年限或因故損壞者，未依規定完成報損或報廢程序，有待檢討妥適處理等情事，經函請檢討改善。據復：（1）114年起加強辦理無人機專業訓練增辦4場次，並要求飛手每月實際操作無人機時數1小時以上，以精進操作熟稔度，並增派人員參加內政部消防署辦理之專業訓練及自行辦理無人機考照訓練，共計35人完訓，已提升無人機飛手量能，嗣後將視各大隊無人機勤業務辦理情形，滾動式檢討各項專業訓練及人員考取證照事宜；（2）114年度新購無人機已投保責任保險；（3）將向縣政府補正相關資料辦理財產報損報廢程序。

# （四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已依改善措施持續辦理（表4）。

表4　112年度審核報告所列消防局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已依改善措施持續辦理 |  |
| 1.為確保人民生命財產安全，賡續辦理緊急救護、災害搶救及災害預防等業務，112年度緊急救護反應時間雖較111年度縮短，惟仍較全國平均值高，另部分空氣呼吸器及消防衣等救災裝備逾使用年限未積極汰換，及未依規定建立轄區太陽光電發電設備建築物清冊相關資訊等情，允宜研謀改善。 |  |
| 2.為強化公共場所安全，辦理消防安全設備場所列管及檢查，惟部分場所申報辦理消防安全設備檢修資料欠妥，及部分場所未依規定辦理消防安全檢查，又檢查結果不合格場所未辦理複查，公共危險物品製造、儲存或處理場所公開資訊揭露不足，允宜研謀改善。 |  |
| 3.為建構展示與防災體驗環境，及深耕地方災害防救災體制及作業效能，建置臺東災害警覺教育館，惟間有小型會議室未訂定管理規範及收費標準，按仲裁判斷結果權屬廠商之設施拆除後釋出之空間未規劃活化運用，未依現況適時更新臺東災害警覺教育館網頁相關資訊等情，允宜研謀改善。 |  |

玖、衛生局主管

衛生局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

衛生局主管僅臺東縣衛生局1個機關，掌理全縣公共衛生行政業務，包括保健、防疫、營業衛生、職業病防治、醫藥政管理、婦幼家庭計畫、食品衛生管理、長期照顧、菸害防制等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

# （一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫7項，包括健全基層衛生組織；加強防疾措施；推行營業場所自主衛生管理，提高公共衛生品質；加強宣導民眾衛生教育；加強食品衛生管理；嚴格管理醫院診所使用麻醉藥品；積極推展公共衛生護理，辦理全民健康管理；充實檢驗設備，加強公共衛生及食品檢驗等重要施政項目，其中已執行完成者3項，尚在執行者4項，主要係住宿式服務機構使用者補助方案部分經費尚未核銷結案，及臺東縣綠島鄉舊衛生所改造衛生醫療研習中心修繕工程尚在辦理中。該局於衛生福利部辦理113年地方衛生機關業務考評，綜合獎榮獲第四組第2名，另於食品藥物及衛生教育業務等類別評比，均獲評為優等。

# （二）預算執行之審核

1. 歲入原編列預算數15億7,166萬餘元，經追加預算4億5,881萬餘元，追減預算1,160萬餘元，合計20億1,886萬餘元，決算審核結果，審定實現數18億5,161萬餘元，應收保留數3,259萬餘元，主要係中央計畫型補助款依計畫或工程實際進度核撥，須保留繼續執行；合計決算審定數為18億8,420萬餘元，較預算減少1億3,466萬餘元（6.67％），主要係中央補助計畫或工程按實際進度或發包金額撥款，致補助款短收。

2. 以前年度歲入轉入數計4,292萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,974萬餘元（46.00％）；減免（註銷）數2,153萬餘元（50.17％），係中央補助計畫或工程按實際進度或發包金額撥款，短收數予以註銷；應收保留數164萬餘元（3.83％），係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳或移送強制執行。

3. 歲出原編列預算數20億4,671萬餘元，經追加預算4億7,675萬餘元，追減預算1,365萬餘元，合計25億981萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數800萬餘元，係減列溢保留之住宿式服務機構使用者補助方案經費；審定實現數22億3,989萬餘元（89.25％），應付保留數8,711萬餘元（3.47％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為23億2,700萬餘元，預算賸餘1億8,281萬餘元（7.28％），主要係長期照顧計畫補助案件申請未如預期之獎補助費賸餘。

4. 以前年度歲出轉入數計1億846萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,203萬餘元（38.75％）；減免（註銷）數6,433萬餘元（59.32％），主要係住宿式服務機構使用者補助方案之經費結餘；應付保留數209萬餘元（1.93％），主要係臺東市衛生所空間整修工程尚在辦理中。

二、附屬單位決算非營業部分

衛生局主管僅臺東縣衛生醫療基金1個單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

# （一）計畫實施之查核

營運計畫主要有一般門診、西醫門診、牙醫門診、戒菸治療及預防保健等5項，實施結果，計有一般門診、西醫門診、牙醫門診及預防保健等4項，因衛生所門診人數（自費、體檢案）減少等，致未達預計目標。

# （二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘551萬餘元，較預算賸餘585萬餘元，減少34萬餘元，約5.88％，主要係雜項收入較預計減少所致。

三、重要審核意見

# （一）為加強偏鄉醫療服務，於所屬衛生所辦理門診調劑業務，惟各衛生所庫存藥品之使用管理，存有未建立藥品安全庫存制度，及113年度銷毀逾期藥品金額較112年度增加等情，亟待研謀改善。

衛生局為加強偏鄉醫療服務，於所屬各衛生所（不含臺東市衛生所）辦理門診調劑業務，截至113年底止，各所庫存藥品餘額合計529萬餘元。又該局為督導所屬各衛生所落實藥品使用管理，以利藥品周轉順暢並避免違規情事，訂有臺東縣衛生局暨各衛生所藥品使用及管理作業規定（下稱藥品使用及管理作業規定），供各衛生所遵循辦理。經查該局所屬衛生所辦理庫存藥品使用管理業務，核有：1.	為確保藥品供應穩定維護病患權益，及降低庫存過高或過低衍生之風險，建立藥品安全庫存制度向為實施藥品管理不可或缺之一環，惟目前藥品使用及管理作業規定尚乏建立藥品安全庫存制度之相關規範，有待研訂，以完善藥品之使用管理；2.		113年度銷毀逾期藥品金額較112年度增加，亟待研謀強化藥品管理機制，有效防止藥品滯存或逾期，避免醫療資源浪費；3.		部分衛生所未依規定函報該局核准即自行辦理逾期藥品之銷毀及除帳作業，亟待加強輔導及督促注意依規定辦理，避免再有類此情事；4.		部分衛生所入庫藥品未登載有效期間或登載未盡詳實，不利後續落實依先進先出原則配發、進行效期管控、辦理逾期報廢及銷毀等相關作業，亟待督促檢討改善，以強化藥品效期之管控，避免藥品逾期或發生逾期藥品誤用；5.	部分衛生所未依規定按月辦理藥品盤點工作或無盤點紀錄可稽，亟待督促落實辦理，並於盤點竣事後將盤存情形連同盤點紀錄報請各衛生所主任核閱，以確保帳物相符、即時掌握庫存藥品現況，並留存完整作業軌跡備供日後查考等情事，經函請研謀改善。據復：1.將修訂藥品使用及管理作業規定，新增藥品安全庫存制度，由各衛生所自行制定安全庫存量，並函送該局備查，以保障各所之藥品最低儲備量；2.為有效防止藥品滯存或逾期，除賡續推動各衛生所間藥品調撥作業外，亦將研採其他配套措施包含：積極以共同採購方式購入藥品以減少各衛生所一次藥品購入量、促請衛生所積極強化藥品儲存管理，及加強與醫師用藥之協調與配合等；3.已將衛生所未經報備自行銷毀藥品情形納入衛生所年度成績考核項目，如經比對查獲將扣除相關考評分數。另於年度考核成績發布時，同時去函各衛生所重申藥品使用及管理相關規定，以免因人員異動交接不全，衍生違反規定情事；4.已促請衛生所於醫療保健資訊系統（下稱PHIS系統）補正入庫藥品效期。至於分批入庫而有不同效期之同一藥品，囿於目前PHIS系統功能未盡完善，無法逐批分別登載，將召開會議瞭解各所狀況，再請維管廠商協助增加前述功能；5.為使各衛生所落實每月藥品盤點，已將每月藥品盤點情形納入衛生所年度成績考核項目，於實地考核期間，由各衛生所提供各月份盤點紀錄，如經查獲有未按月盤點情事，將於考評成績扣分。

# （二）為有效防範結核病及性病傳播與擴散，辦理結核病及性病防治計畫，惟間有結核病新案發生率高於全國平均值或治療成功率未達計畫目標，及部分性病確診人數持續上升等情，亟待研謀改善。

臺灣永續發展目標（Taiwan Sustainable Development Goals）核心目標3：「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」之具體目標3.3揭示：「降低愛滋病、結核病、急性B型肝炎發生率，維持無瘧疾本土新染病病例，並降低登革熱致死率」。衛生局為有效防範結核病及性病傳播與擴散，向花東地區永續發展基金申請補助經費4,062萬元，於臺東縣第三期（109至112年度）綜合實施方案醫療公衛部門計畫項下，辦理結核病及性病防治計畫。經查執行情形，核有：1.近4年度（109至112年度）臺東縣每10萬人口結核病新案發生率間有下降趨勢，惟仍高於全國平均值（圖1），且112年度延平鄉、海端鄉及大武鄉結核病新案發生率亦高於臺東縣平均值，亟待針對重點區域加強監測與宣導，以有效遏止結核病的傳播；2.為降低原鄉地區結核病發生率與傳播風險，辦理結核病篩檢服務，惟海端鄉、達仁鄉及蘭嶼鄉等3鄉，35至64歲山地原鄉民眾3年（110至112年度）累積主動篩檢率未達計畫篩檢目標，另蘭嶼鄉65歲以上山地原鄉民眾112年度主動篩檢率亦未達目標，亟待加強宣傳並鼓勵民眾積極善用篩檢服務，以提升篩檢覆蓋率，達成及早發現、及早治療之目標；3.近3年度（110至112年度）臺東縣結核病新案治療成功率，雖高於全國整體平均值（圖2），惟仍未達成計畫目標78％，亟待加強個案追蹤與關懷機制，確保患者能接受完整治療與適切支持，以提升治療成功率與關懷照護品質；4.為降低性病感染與傳播風險，持續辦理性病防治工作，惟近4年度（109至112年度）淋病及梅毒確診人數呈上升趨勢（圖3），亟待深入瞭解原因，並研謀改善對策，以降低性病傳播風險；5.為提供愛滋病患者必要的支持性服務，確保其獲得適切照顧，辦理愛滋病關懷服務，惟部分個案聯繫次數與規定不符等情事，經函請檢討改善。據復：1.透過語音推播及明信片通知，增加結核病巡迴篩檢前通知頻率，並針對高風險區域，增加巡迴X光篩檢次數，導入人工智慧輔助X光判讀，提高診斷效率，縮短確診時間，以提升篩檢成效，減少社區傳播風險；2.推動結核病家庭訪視與居家篩檢服務，及提供原住民族群交通補助費，協助降低就醫經濟負擔並提升異常個案轉介率，同時透過當地語言及圖像化教材辦理衛教宣導，增進社區對結核病防治之認知與接受度；3.針對結核病不規則服藥或因藥物副作用停藥之個案，提供個別性之都治策略，並由關懷員落實每日都治及日誌登錄並即時回報異常情形，地段人員依時效完成追蹤指標並定期檢視關懷成效，以強化結核病個案追蹤管理並提升治療成功率；4.因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情趨緩，醫療門診恢復常態，性病篩檢量及通報量皆增加，將持續透過多元管道進行衛教宣導，以增進性病防治知能；5.因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，公衛人員以疫情防治作業為主所致，日後將督導公衛人員落實個案聯繫規定，並於愛滋追蹤管理系統留下訪視紀錄。

# （三）為強化縣內緊急救援量能，積極推動公共場所設置自動體外心臟電擊去顫器，惟間有部分場所未依規定設置、未將相關資料登載公共場所AED急救資訊網，及管理員逾2年未參與複訓等情，亟待研謀改善。

資料來源：整理自衛生局提供資料。

臺東縣幅員遼闊，偏鄉地區因醫療資源有限且交通不便，救護車常需耗時較久方能抵達現場，急救可及性相對不足。衛生局為提升緊急狀況發生時之即時處置能力，積極推動於縣內公共場所廣設自動體外心臟電擊去顫器（Automated External Defibrillator，下稱 AED），並結合安心場所認證制度，期藉由簡易可操作之設備，讓民眾能在等候專業救護前及早介入，延長黃金救援時間，以完善偏鄉及緊急醫療救護體系。經查執行情形，核有：1.為提升民眾於黃金救

圖4　臺東縣未設置AED村里

援時間內取得AED之便利性，積極推廣轄內公共場所設置AED，惟部分健身房及文化園區等依法應設置場所尚未設置，另部分村里亦未設置（圖4），鑑於臺東縣幅員遼闊且交通不便，AED為完善偏鄉與緊急醫療救護體系關鍵設施，亟待持續推廣及輔導相關場所設置，以強化急救量能；2.為提供民眾取得及時AED資訊，輔導轄內設置場所將AED資訊登錄衛生福利部公共場所AED急救資訊網，惟尚有74處設置場所未完成登錄程序，亟待核實輔導設置場所及時登錄與更新資訊，以符法令規範，俾提升急救資訊之完整性；3.為強化緊急醫療設施管理效能，辦理AED設置場所檢查作業，惟部分衛生所檢查作業存有缺漏，亟待督促依規定落實各項檢查工作，以利後續設備管理與追蹤；4.辦理AED管理員訓練，以確保管理員具備即時應變及正確操作能力，惟部分管理員未落實於AED急救網登載訓練資訊或逾2年未參與複訓等情事，亟待督促各場所管理員參與複訓及登錄相關資訊，俾利緊急事件發生時有效發揮救援效益等情事，經函請檢討改善。據復：1.建請健身房及文化園區目的事業主管機關教育處及文化處督促場所設置，另為提升偏鄉地區AED設置密度，將與縣政府一同媒介個人團體或企業相關資源；2.將持續督導衛生所輔導所轄AED設置場所將資料登載於衛生福利部公共場所AED急救資訊網；3.嗣後將持續督促衛生所確實查核；4.將持續督促各目的事業主管機關及各公共場所配合參與AED管理員訓練。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表1）。

表1　 112年度審核報告所列衛生局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為落實偏鄉醫療在地化，積極提供巡迴醫療及遠距醫療等服務，惟仍有部分偏鄉地區醫療資源分配尚待提升或欠缺前述醫療服務，部分衛生所執行遠距醫療計畫近3年度看診人數大減或未達年度預定目標等情，允宜研謀改善。 |  |
| （二）為落實食品源頭管理以維護食安，積極輔導業者辦理食品業者登錄作業，並加強食品衛生稽查與檢驗，惟仍有部分業者未辦理食品業者登錄及衛生稽查不合格比率逾3成等情，允宜研謀改善。 |  |
| （三）因應精神醫療與心理衛生服務需求日益殷切，持續輔導轄內醫療院所強化服務量能，惟間有醫療資源與設施配置未臻均衡適足，且部分地區個案訪視業務負荷量仍屬沉重等情，允宜研謀改善，以提升精神醫療防治及照護服務成效。 |  |

拾、環境保護局主管

環境保護局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

環境保護局主管僅臺東縣環境保護局1個機關，掌理臺東縣空氣、噪音、水及土壤污染防治（制）、廢棄物管理、環境品質檢驗監測及稽查等環境保護業務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

# （一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括加強飲用水管理、水質監測、人工濕地保育及海底垃圾清除，以維護環境生態及防止海洋災害擴大；精進各項空氣污染管制，維護臺東縣優良空氣品質；落實垃圾減量及資源回收工作，監督管理垃圾妥善處理工作；加強環境清潔維護工作，達到環境整潔美化效果，營造鄉親在地生活及觀光旅遊之優質環境；主動式執行污染管制稽巡查管制及宣導，輔助提升環境公害陳情案件處理效能，改善污染，維護環境品質等重要施政項目，均尚在執行，主要係臺東縣廢棄物能資源中心飛灰穩定化物掩埋處理計畫及臺東縣金峰鄉掩埋場改善計畫尚在執行中。另依海洋委員會海洋保育署辦理113年度海洋環境管理考核，經評列為特優。

# （二）預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數2億719萬餘元，經追加預算1億2,799萬餘元，追減預算2,412萬餘元，合計3億1,105萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億4,913萬餘元，應收保留數3,678萬餘元，主要係應收未收行政罰鍰仍須繼續辦理催繳或移送強制執行，及中央計畫型補助款依計畫或工程實際執行進度核撥，須保留繼續執行；合計決算審定數為2億8,591萬餘元，較預算減少2,514萬餘元（8.08％），主要係各項中央補助計畫或工程按實際進度撥款，致補助款短收。

2.　以前年度歲入轉入數計8,578萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,567萬餘元（53.24％）；減免（註銷）數479萬餘元（5.59％），主要係中央計畫型補助款依計畫或工程實際執行進度核撥，短收數予以註銷；應收保留數3,532萬餘元（41.17％），主要係中央計畫型補助款依計畫或工程實際執行進度核撥，須保留繼續執行。

3.　歲出原編列預算數4億2,857萬餘元，經追加預算1億9,432萬餘元，追減預算2,437萬餘元，並因辦理數位環保辦公廳舍新建工程委託規劃設計（含後續擴充監造）工作，發生履約爭議調解結果增加監造費用之事由，經動支第二預備金66萬餘元，合計5億9,919萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億9,573萬餘元（66.04％），應付保留數1億5,639萬餘元（26.10％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為5億5,213萬餘元，預算賸餘4,706萬餘元（7.85％），主要係臺東縣綠島鄉及蘭嶼鄉一般廢棄物跨區處理計畫經費結餘。

4.　以前年度歲出轉入數計1億2,727萬餘元，決算審核結果，審定實現數7,757萬餘元（60.95％）；減免（註銷）數651萬餘元（5.12％），主要係109及110年度臺東縣綠島鄉及蘭嶼鄉一般廢棄物跨區處理計畫訴訟案件判決確定，無須再給付廠商費用，予以減免；應付保留數4,318萬餘元（33.93％），主要係112年度臺東縣廢棄物能資源中心效能提升計畫，尚在辦理中。

二、附屬單位決算非營業部分

環境保護局主管包括臺東縣一般廢棄物清除處理基金及臺東縣環境保護基金（含臺東縣空氣污染防制基金、臺東縣環境教育基金及臺東縣水污染防治基金等3個分基金）等共2個單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

# （一）計畫實施之查核

業務計畫主要有臺東縣焚化廠管理計畫、廢棄物清除處理計畫、償還長期債務計畫、空氣污染防制計畫、環境教育計畫、水污染防治計畫、一般行政管理計畫及一般建築及設備計畫等10項，實施結果，計有償還長期債務計畫、水污染防治計畫、一般行政管理計畫等4項，因償還臺東縣焚化廠建廠債務較預計減少，及依業務需要減支等，致未達預計目標。

# （二）餘絀之審定

決算審核結果，審定短絀169萬餘元，較預算短絀202萬元，減少32萬餘元，約15.90％，主要係償還長期債務計畫支出較預計減少所致。

三、重要審核意見

# （一）為維護良好的空氣品質，辦理臺東縣空氣污染防制計畫，惟推動紙錢集中燒之工作績效量化目標值未具激勵效果，寺廟金爐多未備具削減空氣污染防制功能，無法有效削減空氣污染物之排放，部分列管場所申報固定污染源空氣污染防制費，核有短漏報或錯誤等情，亟待積極研謀改善。

# 環境保護局為維護良好的空氣品質，辦理固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理、空氣污染防制費徵收、工業區管制、加油站油氣回收、烹飪油煙管制、露天燃燒管制等工作，於113年度委託廠商辦理臺東縣固定、連續自動監測系統及逸散查核暨民生議題污染源管制計畫，契約金額1,004萬餘元，結算金額1,004萬餘元。經查其執行情形，核有：1.為削減民俗及殯葬祭祀活動於露天燃燒紙錢產生之粒狀污染物，近3年度（111至113年度）積極推動紙錢集中燒，分別代燒13.44公噸、12.574公噸及20.291公噸（圖1），惟研訂臺東縣空氣污染防制計畫（113至116年）之工作績效量化目標值僅5公噸、5.5公噸、6公噸及6.5公噸，未具激勵效果；2.為兼顧環保及宗教需求，鼓勵寺廟設置環保金爐，惟部分寺廟仍未設置備具削減空氣污染防制功能之環保金爐，無法有效削減空氣污染物之排放；3.為維護生活環境及國民健康，以提高生活品質，對排放空氣污染源之公私場所徵收空氣污染防制費，惟部分列管場所申報固定污染源空氣污染防制費，核有短漏報或錯誤等情事，經函請研謀改善。據復：1.為提升民眾認可紙錢進行集中燒之環保祭祀理念，積極進行宣導推廣，致實際成果高於目標基準值，後續將賡續按實際燃燒量，滾動檢討臺東縣空氣污染防制計畫（113至116年）之目標值，以利提升績效評核效益；2.因寺廟設置環保金爐需要大量經費，致設置之意願偏低，除賡續推廣以米代金、以功代金等環保祭祀政策，114年度於空氣污染防制基金編列環保金爐補助經費，期能有效鼓勵寺廟設置環保金爐；3.於114年度辦理1場次空氣污染防制費申報說明會，邀請各列管業者參與，針對常見錯誤、線上申報系統及注意事項進行說明；另有關空氣污染防制費申報疑義，提供專線給予線上客服說明；又對於錯誤率較高之業者加強現場查核，以利減少短漏報或錯誤情事發生。

# （二）配合環境部「垃圾零掩埋、資源全回收」願景，推動垃圾源頭減量、資源及廚餘回收再利用等計畫，惟部分計畫執行成效未如預期，部分鄉鎮市執行隨車破袋稽查違規比率偏高，亟待研謀改善。

| 表1 臺東縣一般廢棄物產生量、一般廢棄物妥善處理率及資源回收率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 統計事項 | 112 | 113 | 比較增減 |
| 一般廢棄物產生量（公噸） | 104,459 | 111,106 | 6,647 |
| 一般廢棄物妥善處理率（％） 目標值為96％ | 91.09 | 91.13 | 0.04 |
| 資源回收率（％） | 56.20 | 51.57 | - 4.63 |
| 資料來源：整理自環境保護局提供資料及環境部環境統計查詢網。 |  |  |  |

| 表2 臺東縣推動廚餘回收再利用執行情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 統計事項 | 111 | 112 | 113 |
| 廚餘（公噸） | 4,602 | 4,745 | 4,913 |
| 廚餘回收率（％） | 4.46 | 4.54 | 4.42 |
| 資料來源：整理自環境保護局提供資料及環境部環境統計查詢網。 |  |  |  |

環境保護局為配合環境部之「垃圾零掩埋、資源全回收」之願景，致力於資源化及多元化廢棄物管理政策，於112年度環境保護績效考核之源頭減量及資源回收考核項目，榮獲環境部頒發「特優獎」最高榮譽。為持續辦理推動垃圾源頭減量、資源及廚餘回收再利用等計畫，該局113年度編列預算3,919萬餘元，實支數2,672萬餘元。經查其執行情形，核有：1.為逐步達成垃圾全回收及零廢棄之目標，積極推動垃圾減量及回收再利用措施，惟臺東縣112及113年度一般廢棄物妥善處理率分別為91.09％及91.13％，未達環境部113年度直轄市及縣（市）政府環境保護績效考核計畫訂定一般廢棄物妥善處理率96％目標（表1），且部分行政區資源回收率低於5成；2.為落實垃圾源頭減量，持續推動廚餘回收再利用，惟近3年度（111至113年度）廚餘回收率由4.46％微幅下降至4.42％（表2）；另東河鄉及海端鄉廚餘回收率為0％，惟垃圾清運率均為100％，廚餘疑有置入垃圾中之情事；3.為落實垃圾分類及提升資源回收成效，輔導民眾垃圾強制分類工作，於清運路線執行垃圾破袋稽查，惟應回收資源違規比率逾3成，且以紙（容器）類為多數等情，經函請研謀改善。據復：1.持續宣導資源回收觀念積極推動各項垃圾減量及回收再利用措施，針對部分鄉鎮113年度資源回收率較低之癥結原因加強輔導，並持續追蹤改善；2.自108年4月1日起廚餘禁止養豬，惟因未規範禁止餵養其他禽畜，故部分廚餘未交由清潔隊收運，嗣後積極執行各鄉鎮市垃圾破袋稽查作業，以減少廚餘混入垃圾清運，並持續加強宣導減少廚餘產生量及提升廚餘回收再利用成效；3.持續精進破袋稽查機制，篩選113年度破袋稽查合格率最低之3條垃圾清運路線辦理稽查，分析合格率低之原因並提出解決方案，加強現場人員對民眾之即時勸導及違規情節登錄，對於違規案件除依情節加強輔導，必要時依規定舉發，定期辦理說明會及校園宣導，俾利提升民眾分類辨識能力與實務操作正確性。

# （三）為確保飲用水水質安全，提升公眾飲用水品質，積極配合環境部執行自來水水質及公私場所飲用水設備水質稽查，惟稽查資源多集中於特定類型場所，又辦理飲用水設備維護宣導說明會之民眾參與人數較往年縮減，有影響宣導成效之虞等情，亟待檢討改善。

| 表3 臺東縣飲用水設備維護宣導說明會辦理情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 統計事項 | 111 | 112 | 113 |
| 辦理場次（場） | 9 | 9 | 9 |
| 參與人數（人） | 1,138 | 1,368 | 814 |
| 參與人數與前一年度比較（人） | - | 增230 | 減554 |
| 資料來源：整理自環境保護局提供資料。 |  |  |  |

環境保護局為確保飲用水水質安全，提升公眾飲用水品質，設置水質保護科掌理飲用水管理、檢驗室等業務，並持續配合環境部執行飲用水管理重點稽查管制計畫，辦理飲用水稽查管制等相關業務。經查其執行情形，核有：1.為確保飲用水水源水質並提升公眾飲水安全與品質，已將飲用水設備維護管理納入稽查範疇，惟未能全面掌握列管公私場所設立飲用水設備情形；2.為確保公私場所飲用水設備之水質安全，執行設備維護管理及水質稽查，惟稽查資源多集中於特定類型場所；3.為守護民眾飲用水安全積極執行自來水水質稽查，惟稽查能量規劃未臻完善；4.為提升民眾與管理單位對飲用水設備維護及安全認知，按年辦理飲用水設備維護宣導說明會，惟部分列管鄉鎮市公私場所未納入宣導對象，近3年度（111至113年度）參與人數由1,138人減少為814人，113年度較112年度縮減554人，降幅約4成（表3），恐影響宣導成效與整體涵蓋率等情事，經函請研謀改善。據復：1.依人力與經費情況，以明顯設有飲用水設備，且飲用水安全風險較高者（如旅宿業者、室內運動場域、補習班、中小學及老人福利機構等），列優先列管與稽查對象，並視情況適時調整稽查頻率，持續強化列管場所之維護管理輔導，確保公共飲用水設備之運作與水質符合規範；2.嗣後針對稽查對象進行風險評估，檢討篩選稽查重點對象及抽核比率，視稽查量能適當分配人力資源，提升稽查對象涵蓋率，又114年度依環境部函示加強室內運動場館飲用水設備查察，已稽查轄內相關場館13處，並持續辦理國中小學飲用水設備水質抽驗作業；3.檢討113年度部分自來水淨水場稽查頻率失衡情況，於114年度預擬計畫初期規劃轄內淨水場稽查路線，以妥適分配稽查量能；4.因應臺東縣轄幅員廣大，部分地區未能實體辦理宣導說明會，將透過多元管道，如新聞稿、臉書（Facebook）專頁、廣播電台及說明會等，加強宣導飲用水設備維護及飲水安全資訊，提升民眾與管理單位之認知，114年度依對象設定、場域選擇、宣導方式設計及跨單位合作機制等面向進行通盤檢討與調整，持續強化宣導效益，以提升全民對飲用水安全之重視與共識。

# （四）為降低廚餘堆肥廠對周遭環境衛生之影響，並提升廚餘處理效率及堆肥品質，於105年開始推動舊廠搬遷計畫，惟相關推動工作未臻周妥，截至113年底止仍未完成廚餘回收再利用中心運轉啟用，亟待研謀改善。

臺東縣廚餘回收再利用中心

（圖片來源：本室於114年5月21日拍攝）

環境保護局為降低位於利家工業區廚餘堆肥場（下稱舊廚餘廠）對周遭環境衛生之影響，並提升廚餘處理效率及堆肥品質，以促進廚餘回收再利用，於105年開始推動舊廚餘廠搬遷計畫，規劃於利嘉溪旁新建臺東縣廚餘回收再利用中心（下稱新廚餘廠），導入快速發酵方式處理廚餘，以減少堆肥二次發酵時間及堆置空間，設計最大日處理量並提升至28噸，於105年度編列預算3,500萬元辦理新廚餘廠統包工程採購，該統包工程於106年7月完成發包，並於108年4月竣工，惟新廚餘廠經試運轉程序發現多項缺失無法完成驗收，遂於同年11月終止契約。契約終止後，廠商提起民事訴訟，嗣經法院調解後，雙方於112年1月達成和解，廠商應於同年6月底前給付溢領之工程款480萬餘元，並於4個月內移除驗收未合格之發酵系統等相關設備，其後因廠商迄未按和解內容履行完成，該局爰向法院聲請強制執行及拍賣相關設備。為使新廚餘廠啟用，該局自112年12月起陸續提報環境部環境管理署申請補助新廚餘廠改善計畫所需經費，惟未獲該署核定辦理，爰於114年度分別編列預算94萬餘元及480萬元，辦理舊廚餘廠設備搬遷作業及搬遷期間之家戶廚餘委託廠商清除處理，並自114年起至119年止，分6年編列預算合計4,092萬元辦理新廚餘廠委外操作計畫。經查其執行情形，核有：1.因可歸責於廠商之事由致終止契約，惟迄未依政府採購法規定將不良廠商刊登政府採購公報；2.統包工程履約爭議事項經和解後，廠商未依和解條件履行，影響機關權益，惟迄未對共同承攬廠商妥為究責研處；3.為使新廚餘廠啟用，辦理舊廚餘廠設備搬遷及廚餘委外處理專案採購，惟搬遷後新廚餘廠有空間不足情形，且原統包工程部分設備因發生竊案遺失及風災損壞，相關系統及設備歷經多年未再運轉測試，恐增加廠商投資風險及影響投標意願；4.工程查核結果存有品質缺失扣點，惟未確實通知廠商及監造單位依契約規定扣罰；5.統包工程竣工查驗作業未臻周妥等情事，經函請檢討改善。據復：1.已逾刊登政府採購公報之3年裁處權時效，惟後續仍將檢討廠商責任；2.和解書內容雖載明針對原告單一公司應給付溢領工程款及移除設備，惟並未放棄對共同投標廠商究責，後續將於評估後，申請強制執行；3.每週皆派員巡查新廚餘廠狀況，已完成廠內積水情形清理改善，並將廠區復電成本納入委外處理專案計畫採購案，後續將審酌採購案進程，評估編列預算辦理復電，另將加強廠區管理，預計裝設攝影機及辦理鐵門修復，以維廠區安全；4.已通知廠商及監造單位儘速繳納罰款；5.後續相關採購作業，將詳加注意竣工查驗流程。

四、112度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者3項（表4），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

表4　112年度審核報告所列環境保護局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）配合環境部政策辦理一般廢棄物處理、源頭減量及資源回收輔導等計畫，惟部分計畫執行成效未盡理想，部分鄉鎮市執行隨車破袋稽查發現違規比率偏高，垃圾衛生掩埋場未定期辦理上、下游地下水監測井水質檢測，允宜研謀改善，以達環境永續發展目標。 | 因推動垃圾源頭減量及落實資源回收作業仍有未盡周妥之處，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。 |
| （二）為確保飲用水水質安全，提升公眾飲用水品質，持續配合環境部執行飲用水管理重點稽查管制計畫，惟間有附設檢驗室廢止飲用水檢驗規則，停辦飲用水檢驗服務，及稽查量能集中於少數飲用水源頭及民宿類型場所等情，允宜檢討改善。 | 因推動飲用水管理重點稽查管制計畫仍有未盡周妥之處，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（三）」。 |

| 表4 112年度審核報告所列環境保護局主管重要審核意見覆核辦理情形（續） |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為提升環境品質與公廁潔淨，辦理優質公廁及美質環境推動計畫，惟委外清潔廠商提供之履約成果照片圖像有重複情形，普通級與不合格之公廁比率尚較全國平均值高，部分著名遊憩景點之公廁未納管，允應積極研謀改善及確實盤點列管。 |  |
| （二）為推動生物多樣性保育等永續發展相關事務，成立臺東縣永續發展會，惟未落實召開會議實質運作，影響保育工作之推動；復為因應全球氣候變遷及制訂臺東縣氣候變遷調適策略之需，成立臺東縣氣候變遷因應推動會，惟生物多樣性保育之推動工作等相關議題，尚未納入會議研討，未能充分發揮該推動會之功效，允宜研謀改進。 |  |
| （三）為解決臺東縣轄內廢棄物處理問題及提升自主處理量能，於112年2月啟用臺東縣垃圾焚化廠，惟推動垃圾焚化底渣處理及公共工程再利用執行情形未臻理想，允宜檢討改善。 |  |

拾壹、教育處主管

教育處主管僅臺東縣立體育場1個機關，掌理協助培植運動人才及各項體育場地之管理、體育器材之維護保養等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

# （一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫3項，包括舉辦各項體育比賽，推展社區全民運動及協辦寒暑假選手訓練，加強各場地管理維護提供民眾活動等重要施政項目，均已執行完成。

# （二）預算執行之審核

1. 歲入預算數191萬餘元，決算審核結果，審定實現數403萬餘元，決算審定數為403萬餘元，較預算增加212萬餘元（111.34％），主要係場館租金、太陽能光電設施系統售電及籃球場照明投幣機等收入較預計增加。

2. 歲出預算數1,959萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,937萬餘元（98.85％），決算審定數為1,937萬餘元，預算賸餘22萬餘元（1.15％），主要係人事費賸餘。

# （三）重要審核意見

對外提供各類運動場地，增強民眾體能，維護民眾健康，發揮強身健國之功效，惟其經營管理情形，仍存有制度面及執行面欠妥事項，亟待研謀改善。

# 截至113年底止，縣立體育場經管之運動場館計有18處，其中自行經營管理及委外經營管理者各有9處，分別依「臺東縣立體育場館使用管理規則」及各場館委託管理契約書等相關規定或約定事項辦理。該場113年度編列預算1,959萬餘元，辦理所屬各場館使用管理事宜，執行結果，實現數即決算數1,937萬餘元。該場對外提供各類運動場地，增強民眾體能，維護民眾身心健康，發揮強身健國之功效，惟其所屬場館經營管理情形，仍核有：1.部分場館委外經管，未依縣有公用不動產委託經管、提供使用或出租等相關作業規定辦理，且未與受託管理單位訂定契約，致雙方權利義務無所遵循；2.智慧綠能運動園區建築物原以出租方式委外經管，惟租約到期後遲未重新辦理招商事宜，致長期閒置；3.部分場館未依規定於入口及適當動線處標示必要之資訊供使用者知悉，或標示資訊未盡完整；4.未依規定就自行經管之場館訂定設備器材管理計畫，並就開放民眾使用之各類運動設備器材，分別研訂定期檢查之項目、方法、頻率及檢查修繕紀錄格式等據以執行；5.臺東縣立體育場館使用管理規則現行條文，間有未盡周延或未盡契合現況，亟待儘速檢討研修等情事，經函請研謀改善。據復：1.將訪談縣政府相關單位及各單項委員會，就場館委外經管案件評估以行政程序及契約約束雙方權利義務，或研議以勞務委外方式辦理之可行性；2.智慧綠能運動園區建築物預計於115年度辦理招商作業，在完成招商之前，將妥為規劃使用該建築物空間（如作為運動賽事轉播場地等）；3.預計於114至115年期間就自行經管之場館進行改善，另已去函促請各委外經管場館之承商，依規定就場館標示及管理事項進行全面改善；4.將立即進行相關檢討，包括制定設備器材維護、修繕、保養及更新管理計畫，為運動設備逐一訂定檢查項目、方法及頻率，確保每項設備均能定期接受檢查；5.將依現況缺失儘速檢討，並於114年度提報研修臺東縣立體育場館使用管理規則部分條文，以符合目前使用管理情形。

拾貳、統籌支撥科目

統籌支撥科目包括特別濟助金、公務人員退休給付、公務人員撫卹給付、公教人員各項補助、災害準備金及各類員工待遇準備等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

# （一）計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫6項，其中已執行完成者5項，尚在執行者1項，主要係113年7月凱米颱風、9月豪雨及10月山陀兒颱風等災害復建工程尚在施工中，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1. 歲出預算數16億9,835萬餘元，決算審核結果，審定實現數8億9,960萬餘元（52.97％），應付保留數1億4,844萬餘元（8.74％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為10億4,805萬餘元，預算賸餘6億5,030萬餘元（38.29％），係依實際需要支用之結餘。

2. 以前年度歲出轉入數計2億3,873萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億4,156萬餘元（59.30％）；減免（註銷）數1,780萬餘元（7.46％），係各項災害復建工程結餘款；應付保留數7,936萬餘元（33.24％），主要係111年0918地震災害復建工程尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

拾參、第二預備金

第二預備金預算數6,000萬元，計有縣議會等7個主管機關，依預算法第96條準用第70條規定申請動支，經縣政府核准動支1,451萬餘元（24.19％），未動支數4,548萬餘元（75.81％）。縣議會及縣政府各機關申請核准動支第二預備金之總額，占年度歲出決算審定數之0.06％，動支數額均經併入各機關年度預算配合相關計畫執行，縣政府並依預算法第70條規定編具第二預備金動支數額表，於114年3月11日以府民自字第1140054384號函送請臺東縣議會審議，業經臺東縣議會第20屆第13次臨時會議決，並於114年3月24日以東議二十議字第1140000627號函知縣政府，照案通過。