捌、外交部主管

外交部主管包括外交部、領事事務局、外交及國際事務學院等3個機關，掌理外交及有關涉外事務。茲將113年度公開部分決算審核結果說明如次【有關機密部分內容，詳見審核報告第3冊（外交國防僑務機密部分）；至歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱】：

# 一、計畫實施之查核

業務計畫11項（公開部分10項，機密部分1項），下分工作計畫12項（公開部分11項，機密部分1項），其中公開部分11項工作計畫，包括鞏固與邦交國關係、強化與無邦交國家實質關係、務實參與政府間國際組織，提升我國參與國際組織之質與量、協助國內非政府組織之國際參與，增進對國際社會之貢獻、善用國家軟實力推動公眾外交及加強國際傳播等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者10項，主要係外交部援助友邦國家雙邊合作計畫尚在辦理中，及委託駐外技術團辦理援外技術合作計畫經費未及於年度終了前結報。

# 二、預算執行之審核

# （一）　歲入預算數41億3,095萬餘元，決算審核結果，審定實現數55億36萬餘元，應收保留數117萬餘元，主要係領事事務局海外領務規費收入未及於年度終了前匯回繳庫；合計決算審定數為55億154萬餘元，較預算增加13億7,058萬餘元（33.18％），主要係領事事務局辦理護照量增加，規費收入隨增。

# （二）　以前年度歲入轉入數計505萬餘元，決算審核結果，已全數審定實現。

# （三）　歲出原編列預算數311億4,108萬餘元，因外交部辦理駐英國代表處館舍換租所需經費，及駐外各館處館（宿）舍租金不敷，經動支第二預備金1億4,217萬餘元，合計312億8,326萬餘元（公開部分300億9,654萬餘元，機密部分11億8,671萬餘元），公開部分決算審核結果，審定實現數200億2,188萬餘元（66.53％），應付保留數73億4,355萬餘元（24.40％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為273億6,544萬餘元，預算賸餘27億3,110萬餘元（9.07％），主要係外交部援助友邦國家雙邊合作計畫按實際支付之經費結餘。

# （四）　以前年度歲出轉入數計138億7,883萬餘元（公開部分134億5,441萬餘元，機密部分4億2,442萬餘元），公開部分決算審核結果，審定實現數46億660萬餘元（34.24％）；減免（註銷）數8億3,547萬餘元（6.21％），主要係外交部原規劃與美洲開發銀行（IDB）合作設立基金，相關計畫停止推動之結餘；應付保留數80億1,233萬餘元（59.55％），主要係外交部援助友邦國家雙邊合作計畫尚在辦理中，須保留繼續執行。

# 三、重要審核意見

（一）　外交部持續推動駐外館舍購建計畫，惟駐外館舍自有率尚未及2成，又逾十年尚無新增購職務宿舍，基於OECD發布各國租金指數大幅攀升，113年度職務宿舍平均租金已較109年度上漲逾2成，以買代租日益殷切，允宜研謀加速推動計畫執行，並積極盤點適當國家（地區）購置職務宿舍，以減少租金負擔及契合當地外交長遠發展需求。

我國為與邦交國建立永續夥伴關係，並與理念相近及友好國家深化與廣化多元領域實質關係，設置駐外機構辦理外交、經貿合作、文化宣導等工作。外交部為配合政府推動駐外單位合署辦公及統一指揮政策，並減少鉅額租金支出，經行政院於92年2月同意「外交部購建駐外單位館、宿舍分級表」，推動駐外機構館舍以買代租，復為及時配合市場狀況調整，增加駐館彈性，自107年起將上開分級表簡化為「外交部駐外館處購建館舍清單」，評估擇列優先購置駐外館舍5處，據以擬定館舍購建計畫，每2年滾動檢討。據外交部統計，92至113年度計完成駐紐約辦事處、駐約旦代表處、駐洛杉磯辦事處等10處辦公廳舍，及常駐世界貿易組織代表團、駐約旦代表處等2處館長職務宿舍之購建，加計原有之9處辦公廳舍、28處職務宿舍，113年底自有辦公廳舍及職務宿舍分別計19處及30處，占駐外機構111處之17.12％及27.03％，惟自112年底迄114年4月18日止，尚無新增自有館舍，推動進度未有實質進展。按本部前抽查外交部及所屬112年度財務收支及決算，曾就駐外館舍自有率僅16.96％，函請外交部協助駐處審慎檢討規劃購置駐外館舍契機及推動模式，加速推動駐外館舍購建計畫等，據復除持續推動已核定計畫外，並依清單擬具相關館舍購置計畫，俟函報行政院核定後推動，暨持續與駐外機構掌握各地房市動態，審慎規劃購置事宜等。案經追蹤覆核結果，外交部仍持續尋找駐雪梨辦事處館舍合適標的，駐休士頓、丹佛及波士頓辦事處等館舍購置計畫，均已函報行政院審議，惟截至114年4月18日止，上開計畫均尚未經行政院核定，仍待研謀加速推動進程，以利購置作業順遂進行。另駐外機構館長職務宿舍購建情形，迄至113年底，僅於92年及102年間增加2處，據外交部說明，主要係行政院於96年1月30日同意備查修正「外交部購建駐外單位館、宿舍分級表」案時，提出囿於中央政府財政狀況仍屬拮据，各項資源有限，請優先規劃購置館舍，至職務宿舍之購置宜暫緩辦理等意見，爰外交部近年均以購置辦公廳舍為主。經查，113年度駐外機構計租用81處館長職務宿舍，執行結果，實際支用2億1,889萬餘元，平均每處職務宿舍租金支出為270萬餘元（表1），與109年度之預算218萬餘元相較，漲幅已逾2成。按駐外機

| 構 表1 駐外機構租用館長職務宿舍預算編列情形 單位：處、新臺幣千元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 使 領 單位數 | 租金預算 | 平均租金 |
| 109 | 80 | 175,026 | 2,187 |
| 110 | 80 | 180,580 | 2,257 |
| 111 | 81 | 177,633 | 2,193 |
| 112 | 82 | 180,037 | 2,195 |
| 113 | 81 | 218,895 | 2,702 |
| 註：1.113年度為實際支用數。 2.資料來源：整理自外交部各年度預算書「現有辦公房舍明細表」及外交部提供資料。 |  |  |  |

設置目的主要係為與駐在國深化外交、經貿合作，並服務旅外國人及當地僑胞等，復為彰顯國家形象，辦公廳舍多須擇選坐落於市中心並具相當面積者，而館長雖時有於職務宿舍經辦宴客、會晤等公務需求，惟職務宿舍所需面積較辦公廳舍為小，如113年底駐外使領單位自有職務宿舍面積僅約為辦公廳舍之2成，坐落位置亦可無須位於市中心或駐在國政府機關附近，相關標的應較易於擇選；復據經濟合作暨發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）發布之租金指數（Rent prices），OECD國家部分自2003年之76.2，逐年上升至2015年之100，並於近年大幅攀升至2024年之139.4，駐外機構租金支出預算預期將愈趨高漲，經函請外交部賡續推動駐外機構辦公廳舍之購建，並通盤考量駐在國政經情勢、房價租金比、駐在國給予之優惠待遇、房地產市場趨勢變化等因素，擇選適當國家（地區）之職務宿舍納入購建計畫，確保館舍能長期穩定使用，及提升駐外機構廳舍自有率，減少租金負擔，暨契合當地外交長遠發展需求。據復：各館舍購置計畫所需預算龐鉅，如近期駐洛杉磯及駐舊金山辦事處購置預算分別逾新臺幣11億元及22億元，考量政府財政資源有限，多僅能擇1至2館處分年推動購置，近10年已完成芝加哥、歐盟比利時、泰國、洛杉磯、布里斯本、舊金山及義大利等7處館舍購置案，實有具體成效；外交部前係依行政院指示優先辦理辦公廳舍購置，未來亦將館長職務宿舍之購置納入評估及推動。

（二）　COVID-19疫情後時代國際交流已恢復正常，民眾申換護照需求增加，惟高峰期間等候時間稍長，允宜通盤檢討研謀相關精進措施，並研酌擴增線上申換護照之可行性，期能透過流程改造，於有限資源增進服務量能，以減少民眾現場等待時間，提升發照效能。

領事事務局（下稱領務局）掌理我國護照與加簽之核發及執行，為便利國內民眾申換護照及相關文件證明，於中央聯合辦公大樓及外交部中部、南部、雲嘉南、東部等4個辦事處設置櫃檯辦理相關作業。據領務局統計，106年度至114年4月底止，國內計受理申換護照1,291萬餘件、核發護照1,286萬餘件（表2）。按受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，各國陸續實施邊境管制，期間國際交流及國外旅遊大幅減少，相關護照申換量隨減，惟隨著邊境解封，出境人次增加，自112年度起護照申換量遽增。領務局為因應上開情形，除滾動檢討簡化核（換）發流程外，於112年間經行政院核定計動支第二預備金9億1,710萬餘元，支用項目

| 除購製空 表2 領事事務局（國內）受理申換及核發護照情形 單位：件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度 | 申換 | 核發 |
| 合計 | 12,916,715 | 12,862,425 |
| 106 | 1,799,398 | 1,791,536 |
| 107 | 1,670,809 | 1,663,096 |
| 108 | 1,744,718 | 1,734,154 |
| 109 | 317,605 | 326,267 |
| 110 | 234,083 | 232,795 |
| 111 | 918,218 | 896,090 |
| 112 | 3,419,014 | 3,412,064 |
| 113 | 2,812,870 | 2,806,423 |
| 114(1-4月) | 798,005 | 786,267 |
| 資料來源：整理自領事事務局提供資料。 |  |  |

| 表3 114年4月21日至5月5日申辦護照現場高峰等待情形 單位：小時、件、人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 領事 事務局 | 中部 辦事處 | 南部 辦事處 | 雲嘉南 辦事處 |
| 平均等待時數 | 3.13 | 4.64 | 1.16 | 1.30 |
| 每小時處理件數 | 120 | 50 | 50 | 20 |
| 平均等待人數（註2） | 375 | 232 | 58 | 26 |
| 註：1.上開資料係114年4月21日至5月5日（計10日）每日不定時至領事事務局全球資訊網查詢申辦護照現場等待人數較高者，計算之平均等待人數。 2.「平均等待人數」係一般件等待人數，不含網路預約件及領件等待人數。 3.資料來源：整理自領事事務局全球資訊網及領事事務局提供資料。 |  |  |  |  |

白護照外，並增購護照印製設備、增僱臨時及勞務委外人力、借用場地（包含經濟部標準檢驗局大禮堂、中央聯合辦公大樓南棟1樓及中部黎明辦公區管委會大禮堂）之水電管理費、保警支援人力及職員加班費等，逐步增加領務局網路預約名額至每日2,200名（另其他各辦事處計750名），並增加服務櫃檯數等，復於113年9月3日試辦「有條件式線上申換護照」，並於114年1月1日起正式實施，以紓解現場排隊及等候申換護照人潮。惟113年間借用地點因地震致建築結構略損，或因場地管理機關收回供原定用途使用，及相關支援人員歸建、約用人員退場等，辦理護照相關櫃檯數由最高之77個調降為113年底之51個，領務局護照預約名額亦調整為每日550名至670名不等（其他各辦事處維持不變）。按領務局為使民眾即時瞭解申換護照現場等待情形，自105年5月30日起於全球資訊網提供領務局、外交部中部、南部及雲嘉南辦事處之申辦護照現場等待人數查詢功能，據本部114年4月21日至5月5日間於上開網頁查詢結果，平均高峰等待人數為26至375人（表3），如每人僅辦理1件申換案，以該局（各處）每小時處理20件至120件之服務量能計算，高峰期間平均每人等待時間為1.16小時至4.64小時不等，其中領務局及外交部中部辦事處民眾平均等候時間分別逾3小時及4.5小時，現場等待時間冗長；另本部於114年4月28日至該局「個人申辦護照網路填表及預約系統」查詢結果，領務局最快預約日期為6月2日（期間僅5月5日有零星名額），等候時間超逾1個月，顯示服務量能尚未能與民眾當前需求完全契合。據該局統計，已逾期及未來5年內屆期護照計744萬餘件，鑑於COVID-19疫情後時代，國際交流已恢復正常，我國有戶籍國民出境人數，亦自110年度之35萬餘人大幅上升至113年度之168萬餘人，已恢復疫情前水準，國人申換護照仍有一定需求，經函請領務局通盤檢討研謀相關精進措施，舉如商借固定場地、重新配置或進用人力等，並研酌擴增有條件式護照辦理範圍等線上申換護照之可行性，期能透過流程改造，於有限資源增進服務量能，以減少民眾現場等待時間，提升發照效能。據復：目前我國護照申辦量雖已不若112年般呈現爆炸性成長，但尚未回

復疫情前之常態，在112及113年相關支援人力於114年已全數退場之情境下，現有人力負擔仍重。據以前年度經驗，國人申辦護照以透過旅行社代辦及預約申辦等方式占比較高（112年度分別約47％及25％），領務局將持續研議擴大「有條件式線上申換護照」適用對象，並規劃數位轉型，朝向填表線上化、流程無紙化、製發智能化、人力精簡化、分析數位化等五面向努力，以提供優質便民服務。

（三）　外交部持續與駐在國對話，協助檢察、警察機關洽簽司法互助協定，基於近年國人遭誘騙落入海外工作陷阱求助人次集中於東南亞國家，且泰國亦為國內毒品查獲量之主要來源國，允宜賡續協助權責機關與東南亞各國合作，深化跨國合作能量，適時洽簽司法互助協定、協議或備忘錄，以共同打擊跨境犯罪。

| 表4 國人遭誘騙落入海外工作陷阱求助情形 單位：人次 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國家 年度 | 合計 |  |  |  |  |
|  |  | 柬埔寨 | 泰國 | 緬甸 | 寮國 |
| 合計 | 3,507 | 1,675 | 919 | 645 | 182 |
| 111 | 1,678 | 1,159 | 268 | 175 | 29 |
| 112 | 711 | 193 | 238 | 221 | 35 |
| 113 | 1,118 | 323 | 413 | 249 | 118 |
| 資料來源：整理自外交部提供資料。 |  |  |  |  |  |

行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版「懲詐－偵查打擊面」策略二行動方案一之具體措施，包含加強與已簽署司法互助條約國家雙邊司法互助、與未簽署國家基於互惠原則進行司法互助、與境外詐欺集團成員所在國當地執法機關洽談刑事個案合作事宜或洽簽司法互助條約（協定）等，期能深化跨國合作打詐能量，澈底斷絕國內、外之詐欺犯罪，以提升我國國際形象。本部前抽查外交部及所屬112年度財務收支及決算，曾就我國尚未與跨境犯罪較多國家簽署共同打擊跨境犯罪相關司法互助協定，函請外交部協同權責機關加速推動洽簽司法互助事宜，據復持續規劃將邦交國、新南向政策及歐洲等理念相近國家，列為優先推動洽簽司法互助條約（協定）之重點區域；對於尚未簽署者，將持續積極就個案與相關國家進行國際司法合作，以累積日後推動洽簽條約（協定）之動能。案經追蹤覆核結果，截至113年底止，我國已與美國、南非、菲律賓等26個國家（地區）簽訂44件司法互助協定。其中與帛琉於112年簽署之刑事司法互助協定，業於113年6月完成互換批准書程序生效，推動司法互助事宜已漸有成果。據外交部統計，111至113年度國人遭誘騙落入海外工作陷阱求助總人次計3,507人次（表4），求助人次雖自111年度之1,678人次下降至112年度之711人次，惟113年度復上升至1,118人次，較112年度增加407人次（57.24％），主要集中於泰國、柬埔寨、緬甸及寮國等東南亞國家，據內政部114年2月14日跨部會會議指出，經政府各部會合作及國際執法合作聯手，國人遭脅迫或誘騙至柬埔寨之人口販運案件已有減少，然隨詐騙手法翻新，跨境詐欺集團轉往緬甸、寮國等地發展，以致近期頻傳國人遭騙赴泰國旅遊或工作，進而發生多起受困泰

| 緬邊境及緬甸案例。復查，109至113年度國內查獲毒品計212,904.8公斤（表 表5 國內毒品查獲量－按毒品主要來源地區分 單位：公斤 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 毒品來源 地區 年度 | 合計 |  |  |
|  |  | 大陸地區 | 泰國 |
| 合計 | 212,904.8 | 10,372.5 | 1,815.9 |
| 109 | 8,155.5 | 3,506.7 | 44.4 |
| 110 | 3,551.6 | 1,558.9 | 71.7 |
| 111 | 9,916.4 | 4,059.8 | 280.1 |
| 112 | 182,691.6 | 256.1 | 913.8 |
| 113 | 8,589.7 | 991.0 | 505.9 |
| 註：1.本表不含毒品來源地區為國內及地區不明部分。 2.資料來源：整理自法務部法務統計資訊網。 |  |  |  |

5），除112年度臺美跨境合作緝毒，查獲印尼來臺經高雄港轉口前往美國貨櫃藏有第三級毒品卡痛（Kratom）175,355公斤外，其餘可溯源之毒品主要來源地區為大陸地區及泰國，其中泰國部分自108年起呈成長趨勢，查獲品項包含海洛因、安非他命、大麻、愷他命（K他命）等多種毒品。據聯合國毒品暨犯罪辦公室（UN Office on Drugs and Crime, UNODC）2024年「世界毒品報告」（World Drug Report 2024）載述，泰國、緬甸及寮國三國交界之金三角地區長久以來仰賴罌粟作為該地區非法收入來源，嗣因東南亞地區對於合成毒品（如甲基安非他命）之需求增加，改變毒品經濟生態，加以湄公河下游國家（如緬甸、柬埔寨及寮國）邊境管理鬆散，致金三角地區跨國組織犯罪集團之營運活動多元化，除鴉片、海洛因非法貿易，及合成毒品製造等非法毒品供應外，尚有網路金融詐欺、野生生物販運、非法資源開採、人口販運及洗錢等各種非法活動。另UNODC 2024年10月7日發布「東南亞跨國組織犯罪與網絡欺詐、地下銀行和技術創新的融合：不斷變化的威脅形勢」報告載述，東南亞跨國組織犯罪快速進展，採用虛擬貨幣及人工智慧等新興科技，進行線上賭博、投資及情感詐騙等詐騙手法，2023年東南亞詐騙集團造成財務損失估計為370億美元，其中大部分係位於湄公河下游國家之詐騙集團所為。該等犯罪行為猖獗，不僅販運人口、逼迫受害者從事詐騙行為，更整合賭場、酒店與經濟特區協助犯罪，2023年估計逾20萬人被迫在緬甸及柬埔寨之「詐騙中心」工作。該報告亦指出，儘管跨境合作執法有成功案例，惟合作仍零散，而跨境執法機構合作之「中斷」，成為跨國組織犯罪集團利用之弱點等。經查，截至113年底止，我國與東南亞國家簽訂之司法互助協定為「臺菲刑事司法互助協定」、「臺越民事司法互助協定」、「臺越合作預防及打擊犯罪協定」等3件，至於泰國、柬埔寨、緬甸及寮國等國則尚未簽訂，鑑於我國與東南亞國家地理位置相近、經濟往來密切，且近年東南亞跨國犯罪集團之網絡不斷擴大延伸，為遏止跨境犯罪，並妥適協助遭境外詐騙之國人，經函請外交部賡續與駐在國對話，協助權責機關與東南亞各國合作，深化跨國合作能量，適時洽簽司法互助協定、協議或備忘錄，以共同打擊跨境犯罪。據復：立法院業於114年1月14日審議通過「駐德國台北代表處與德國在台協會刑事司法互助協議」、「中華民國（臺灣）政府與吐瓦魯國政府刑事司法互助條約」及「中華民國（臺灣）政府與聖露西亞政府刑事司法互助條約」等3項條約（協議），該部將持續與法務部合作，推動與外國洽簽刑事司法互助相關條約協定，刻正與部分理念相近國家就條文草案內容交換意見等。

（四）　外交部辦理致遠新村活化再利用中程個案計畫，興建職務宿舍及檔管中心，惟未詳實評估興建需求及經費合理性，亦未督導專案管理廠商落實工地及勞安管理，並確實管制趕工計畫完成期程，肇致施工進度落後情形持續擴大，無法如期完工，每年仍須支付租賃檔案庫房租金，允宜積極趲趕工進，以期早日完工使用。

外交部考量派駐國外之外交領事人員須經常輪調返國服務，及外交案件具機敏性、保存期限長等特性，原有檔庫漸趨飽和，為因應外交領事人員職務輪調宿舍申請需求，及增加檔案庫房容量，經陳報行政院於108年5月24日核定致遠新村活化再利用中程個案計畫，總經費4億6,123萬餘元，計畫期程自108年10月至111年4月，規劃拆除致遠新村20棟2層樓舊職務宿舍及1棟3層樓舊檔庫，並於原址興建單房間職務宿舍及檔案管理中心各1棟。嗣外交部分別於109年9月18日及110年4月26日提報修正計畫，並經行政院分別於109年12月7日及110年9月15日核定，計畫總經費調整為6億9,013萬餘元，計畫期程展延至113年6月底。經查外交部辦理致遠新村活化再利用中程個案計畫執行情形，核有下列事項：

1.　外交部擬訂中長程個案計畫，未詳實評估興建需求及經費合理性，迨於細部設計階段，始發現部分工項漏列或未覈實編列預算等，須辦理修正計畫；復遲未確認工程定位及功能，亦未覈實盤點法規應辦事項，肇致修正計畫調增經費後仍不敷容納，再度提報修正計畫，雖獲行政院原則同意修正，惟期程已大幅展延：外交部依據行政院108年5月24日核定之「致遠新村活化再利用中程個案計畫」，委外辦理工程規劃設計及監造技術服務案，經設計監造廠商109年間完成基本設計圖說、細部設計後，始發現計畫原估列建築物、地下室開挖及水土保持擋土牆預算不足，且漏未估列建築物格柵圍牆、儲藏室隔間及瓦斯管線設備等，提出第1次修正計畫，經行政院於109年12月7日同意修正調增計畫經費為5億6,287萬餘元，期程修正展延至112年2月。外交部復於110年2月及3月間辦理該工程公開招標，惟均因無廠商投標而流標，爰以每坪造價遠低於市場行情，減項發包將影響使用效益，為確保工程品質為由，於110年4月26日再度提報修正計畫，經行政院於110年9月15日同意修正調增經費為6億9,013萬餘元，期程展延至113年6月底，與原計畫4億6,123萬餘元、原定111年4月完工相較，2次計調增經費逾2億餘元，增加幅度近5成，展延期程2年2個月。按計畫執行期間，外交部未落實依行為時行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點等規定，詳實估計興建需求及經費合理性，確保財務面可行性及據以落實管控執行，迨於細部設計階段，始發現部分工項漏列或未覈實編列預算等，須辦理修正計畫，延誤執行進度；復遲未確認工程定位及功能，一再調增需求，亦未覈實盤點法規應辦事項，肇致修正計畫調增經費後仍不敷容納，工程採購流標2次後，距前次計畫修正未及半年即再度提報修正，經行政院公共工程委員會提出預算失控及招標作業不當等審查意見，雖獲行政院原則同意修正，惟完成期程已大幅展延2年2個月，影響照顧外交領事人員國內短期居住需求及增加檔案庫房容量等計畫目標之達成，經函請行政院督促

外交部研謀強化該部中長程個案計畫擬編及執行之內部控制機制，避免爾後辦理類此大型工程或重要計畫時，再度發生未詳實估計興建需求及經費合理性、遲未確認工程定位及功能，延誤計畫執行進度等情事，以提升預算執行及政策推動效能。據復：外交部已將相關檢核機制納入「採購案件全程作業重點摘要單」，以檢核巨額工程是否編列經費委託專案管理單位先行辦理評估並審酌工程定位及功能，對應提出妥適之建造標準，協助加強內部控制機制，有效掌握需求，確保在擬編階段對資源需求進行充分預測及規劃，未來並將視實際需要增修外交部及所屬機關（構）採購注意事項等。

2.　未善盡督導專案管理廠商職責，加強落實工地及勞安管理，致發生工安事故，經勞動檢查機關勒令停工；復未確實管制趕工計畫完成期程，肇致施工進度落後情形持續擴大，已逾計畫完工期限，實際工進仍大幅落後：該工程於111年1月17日開工，外交部考量機關內部缺乏工程專業人員，為確保工程如期如質完成，委外辦理專案管理事宜，惟未善盡督導工程專案管理廠商職責，加強落實工地及勞安管理，任由未依規定投保勞工保險及勞工職業災害保險之人員進場施工，施工廠商現場人員亦未落實指揮監督協調等工作，衍生工安事故，經勞動檢查機關勒令停工，延誤工期達83天；復未確實管制趕工計畫完成期程，肇致施工進度落後情形持續擴大，截至113年7月底止，已逾計畫完工期限，實際施工進度僅60.83％，且因無法如期完工，每年仍須支付租賃檔案庫房6百餘萬元租金，形同不經濟支出，經函請行政院督促外交部允應縝密管控整體工程執行情形，針對施工進度落後狀況，依公共工程廠商延誤履約進度處理要點規定，研謀最適處理方案，並依政府採購法及契約規定適時檢討專案管理、監造廠商及施工廠商對於工安及進度延宕等情有無應負責任，加強相關工程執行控管及協調作業，以期工程早日完成及確保整體工程品質。據復：外交部為確實掌握各工項之進度，屢次召集專案管理、監造單位及承攬廠商進行檢討會議，承攬廠商已提出工序分區交錯同步施作，工作人力加派輪班延長施工連續性、分棟分層列管執行進度等改善措施，並要求專案管理廠商以其專業技術與管理經驗履行監督服務工作，以妥善控制進度與品質等。

（五）　外交及國際事務學院辦理全民外交研習營，提升國人外交實務知能，惟近5年度部分場次於同一學校或市縣舉辦，未盡契合尚未舉辦者優先規劃之原則，又113年度近4成場次參與人次未如預期，允宜督促研謀改善，以達擴大全民參與外交，發揮總體戰力之目標。

為提升國人外交實務知能，瞭解國家當前外交處境，外交及國際事務學院（下稱外交學院）自94年起於全國各地辦理「全民外交研習營」，以開設我國外交政策及工作概況、NGO與全民外交、國際經貿概況與海外商機等多元研習課程，及藉由專業知識及實務經驗分享，啟發學員於外交事務之新思維，培養具國際觀、未來觀及產業觀之外交種籽尖兵。113年度全民外交研習營於113年7月5日至12月5日間辦理完竣（表6），計辦理青年班10場次、全民菁英班11場次

| 表7 全民菁英班於各地方政府辦理概況 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 地方政府 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 臺北市 |  |  |  |  |  |
| 新北市 |  |  |  |  |  |
| 桃園市 |  |  |  |  |  |
| 臺中市 |  |  |  |  |  |
| 高雄市 |  |  |  |  |  |
| 基隆市 |  |  |  |  |  |
| 宜蘭縣 |  |  |  |  |  |
| 新竹縣 |  |  |  |  |  |
| 雲林縣 |  |  |  |  |  |
| 嘉義市 |  |  |  |  |  |
| 屏東縣 |  |  |  |  |  |
| 花蓮縣 |  |  |  |  |  |
| 臺東縣 |  |  |  |  |  |
| 澎湖縣 |  |  |  |  |  |
| 金門縣 |  |  |  |  |  |
| 連江縣 |  |  |  |  |  |
| 資料來源：整理自外交及國際事務學院提供資料。 |  |  |  |  |  |

| 表6 113年度全民外交研習營辦理概況 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 班別 | 實際辦理場次 | 參訓對象 | 課程主題 |
| 青年班 | 10 | 大專院校及（或）高中（職）學生 | 我國外交工作重點、駐外使節之經驗分享、外交特考及青年國際參與等議題。 |
| 全民菁英班 | 11 | 地方政府、其他政府部門官員及民間團體成員 | 國際談判、國際禮儀與國際現勢等實務課程。 |
| 青年 論壇 | 2 | 對國際參與或拓展外交工作具有熱忱之青年 | 結合外交部各項青年國際參與計畫： 1.安排青年代表分享心得。 2.邀請駐臺使節分享駐外經驗及該國青年參與國際實例，透過不同國家使節之角度與立場，增進參與活動之青年對國際事務之認知，並思索以跳脫傳統之方式創造外交空間。 |
| 資料來源：整理自外交及國際事務學院提供資料。 |  |  |  |

及青年論壇2場次，共計23場次，總參與人數為1,659人次，已達成預計參與1,500人次之目標。據113年全民外交研習營委外服務案需求說明書載述，全民外交研習營優先規劃於尚未舉辦之地方政府、大專院校及企業等辦理，實際執行結果，青年班於國立臺北商業大學、國立臺灣大學等10個學校辦理；全民菁英班於臺北市、新北市等8個市縣及外交學院辦理，青年論壇則於國立聯合大學及嶺東科技大學辦理。經查，近5年度（109至113年度）青年班及全民菁英班辦理情形，青年班部分參訓對象為大專院校或高中（職）學生，計辦理57場次，協辦學校計41所，占57場次之71.93％，其中近3成場次係於相同學校辦理，未盡契合尚未舉辦者優先規劃之原則；另全民菁英班部分，參訓對象為地方政府、其他政府部門官員及民間團體成員為主，辦理52場次，辦理地點除外交學院外，分布於16個市縣（表7），惟未曾赴臺南市、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣等6個市縣辦理，占全國22個市縣之27.27％，地方政府及民間團體人員尚難就近參加國際談判、國際現勢等相關課程。另分析113年度全民外交研習營23場次參與情形，計有9場次未達預計參與人次，占23場次之39.13％，其中於國立臺灣大學及東華大學辦理之青年班，及於臺東縣政府辦理之全民菁英班，參與人次為5成（含）以下（表8）。鑑於辦理全民外交研習營可促使民眾瞭解我國外交處境及國際情勢，進而強化對於政府推動外交工作及國際事務之支持，為提升全民外交研習營之辦理成效，經函請外交部督促外交學院研謀改善，落實尚未舉辦者優先規劃之原則，妥適擇選各類課程班別之培訓單位，期擴大參與全民外交研習營之學員範疇，達成凝聚外交工作向心力，結合民間資源，發揮全民外交總體戰力之目標。據復：1.青年班部分係以尚未舉辦，且設立法

| 表8 113年度全民外交研習營各場次參與人次未達預計目標情形 單位：人次、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 班別 | 辦理日期 | 辦理地點 | 預計人次 | 參與人次 | 達成率 |
| 1 | 青年班 | 113.09.20 | 國立臺北商業大學 | 70 | 64 | 91.43 |
| 2 |  | 113.10.23 | 國立暨南國際大學 | 70 | 54 | 77.14 |
| 3 |  | 113.10.30 | 國立臺灣大學 | 70 | 29 | 41.43 |
| 4 |  | 113.11.22 | 國立東華大學 | 70 | 31 | 44.29 |
| 5 | 全民菁英班 | 113.08.20 | 連江縣政府 | 50 | 45 | 90.00 |
| 6 |  | 113.08.23 | 新竹縣政府 | 50 | 44 | 88.00 |
| 7 |  | 113.08.29 | 臺東縣政府 | 50 | 25 | 50.00 |
| 8 |  | 113.11.08 | 外交學院 | 50 | 41 | 82.00 |
| 9 | 青年論壇 | 113.11.13 | 國立聯合大學 | 150 | 132 | 88.00 |
| 資料來源：整理自外交及國際事務學院提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

政相關科系學校為優先對象，部分學校因反應熱烈主動爭取再度合作，經綜合考量活動成效、校方配合度等因素，以不連續舉辦之原則辦理；2.全民菁英班部分，外交學院曾主動致電臺南市等6縣市政府表達合作意願，惟渠等以轄內業務較不涉及國際事務及無適當空間等事由婉拒，嗣後仍將賡續洽詢該等縣市政府意願；3.持續優化宣傳策略與報名流程，積極掌握報名人數，並於114年度契約需求說明書加註最低每場出席人次等規範。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告內列普通公務相關重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者3項（表9），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

表9　112年度審核報告所列外交部主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）外交部持續推動駐外館舍購置計畫歷逾20年，惟駐外館舍自有率僅16.96％，又3處優先購置館舍個案計畫尚未核定，部分已核定個案計畫受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情等影響，展延期程或終止執行，允宜研謀善策加速推展，以有效提升館舍自有率及節省鉅額租金。 | 因駐外館舍自有率尚低，又逾10年尚無新增購職務宿舍，基於各國租金大幅攀升，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。 |
| （二）持續推動洽簽司法互助事宜，有助共同打擊跨境犯罪，惟尚未與跨境犯罪較多國家簽署相關協定，允宜協同權責機關加速推動洽簽事宜，以提升跨境犯罪案件處理效能，有效打擊跨境犯罪及遏阻不法。 | 因協助權責機關深化與東南亞各國合作，適時洽簽司法互助協定，仍待持續推動，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（三）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）政府致力推動國際合作發展事務，回饋國際社會及善盡國際責任，為期呼應聯合國建議ODA經費占比標準，逐步擴增我國援外量能，允宜持續推動公私部門合作，導入豐沛民間援助資源，並積極發展多邊架構模式，拓展多元援外管道，俾利擴大國際合作與交流，攜手更多友邦與理念相近國家，達成促進善治與共好之雙重目標。 |  |
| （二）持續推動爭取國人簽證待遇，提升赴海外商旅便利性，惟我國護照享有免（落地）簽證待遇之國際排名略降，官網專區亦未及時更新免簽國家資訊，允宜持續透過多邊管道，爭取相關簽證便利措施，並維持官網資訊之即時性與正確性，以保障國人海外商旅權益。 |  |
| （三）領事事務局為保障國人旅外安全，建置出國登錄網頁及旅外救助指南應用程式（APP），惟參與登錄次數相對年度出國人數占比仍低，近年新增下載APP次數漸有縮減，且使用者評分未臻理想，允宜研謀改善，強化主動對國人旅外安全提供預警及協助服務效能，以利推動相關領務事務。 |  |