(二)國軍老舊眷村改建基金

政府為加速更新老舊眷村，提高土地使用經濟效益，興建住宅照顧原眷戶及中低收入戶，協助地方政府取得公共設施用地，藉以改善都市景觀，依據國軍老舊眷村改建條例規定，設立國軍老舊眷村改建基金。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

# 1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係輔助原眷戶遷購改建基地、遷購國（眷）宅或市場成屋等。113年度主要營運項目2項，實施結果，實際均未執行，說明如次：

（1）　安置眷戶遷購已完工改建基地　	預計辦理1戶，無實際執行數，主要係原眷戶失聯，無法辦理遷購交屋作業。

（2）　輔導眷戶遷購國（眷）宅或市場成屋　預計補助6戶，無實際執行數，主要係原眷戶失聯，無法執行輔助購宅款核發作業。

# 2.　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務賸餘3,727萬餘元，業務外賸餘4億1,407萬餘元，審定本期賸餘4億5,134萬餘元，較預算賸餘9,421萬餘元，增加3億5,713萬餘元，約379.06％，主要係待處理國軍老舊眷村土地等不動產活化收入較預計增加所致。

# 3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　	113年度決算經行政院核定賸餘451,348,853元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　113年度決算審定賸餘451,348,853元，全數用以填補前期累積短絀後，尚有待填補之短絀105,279,570,750元。

# 4.　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金29億316萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減6億8,678萬餘元，期末現金及約當現金為22億1,638萬餘元；其現金及約當現金淨減數與預算淨增數4億9,325萬餘元，相距11億8,004萬餘元，主要係到期之定期存款續存未依原編預算轉作現金，投資活動產生淨現金流出所致。

# 5.　重要審核意見

（1）　國防部已於104年間完成國軍老舊眷村改建暨原眷戶遷購安置，所留餘戶經公開標售或價售現役官兵後，尚有餘戶462戶仍待處理，允宜積極研謀具體對策，以加速去化眷改餘戶。

表1　113年底眷改餘戶處理情形

單位：戶

| 類型 | 合計 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 處理情形 |  |  |  | 待處理 |
|  |  | 已出租 | 規劃價售官兵 | 保留眷戶遷購 | 提供非營利幼兒園 |  |
| 合計 | 462 | 213 | 52 | 50 | 26 | 121 |
| 住宅 | 196 | 43 | 52 | 50 | 1 | 50 |
| 商業服務設施 | 266 | 170 | － | － | 25 | 71 |

資料來源：整理自國防部提供資料。

國防部為加速更新國軍老舊眷村，提高土地使用經濟效益，興建住宅照顧原眷戶，依國軍老舊眷村改建條例（下稱眷改條例），於102年完成興建52處住宅社區、2萬9,549戶，並於104年完成原眷戶遷購安置後，為促進眷改餘戶處分及活化，除依法價售予服役滿4年之現役官兵外，採標售與標租併行之模式，委託財政部國有財產署（下稱國產署）公開標售，並於國防部官方網站建置國軍老舊眷村資產標售（租）專區辦理公開標租。截至113年底止，眷改餘戶尚有462戶(包括住宅196戶、商業服務設施266戶)，國軍老舊眷村改建基金帳列存貨37億餘元，其中已活化出租213戶、規劃價售現役官兵及保留眷戶遷購102戶、配合政策無償提供非營利幼兒園26戶，餘可供標售處分計121戶（表1）。經查國防部眷改餘戶處理情形，核有：A.國防部近5年度（109至113年度）委託國產署辦理眷改餘戶標售218戶，實際標售99戶，標售達成率僅45.41％，據說明主要係不動產市場供給需求、產品型態、餘戶鄰近區域發展等因素，致標售結果不如預期，惟該部未積極研謀改善措施，及檢討運用國產署平台提供屋況照片、生活機能等輔助資訊，藉由現行資訊科技增加看屋者便利性，致潛在購屋者意願受限，整體標售成果未如預期；B.國防部僅以條列式公告出租標的之坐落門牌、類型、面積等訊息，未依潛在租屋者之需求為導向，檢討優化網路租屋資訊之可近性，且未研酌參照租賃住宅市場發展及管理條例，檢討藉助專業單位擴展延伸標租資訊能見度，或就長期處分不易之餘戶，評估委託包租代管可行性，致潛在承租者未能瞭解待租標的居住之合宜性；C.國防部保留眷改餘戶52戶供價售現役官兵，及50戶留待眷戶遷購，惟截至113年底止仍未規劃後續作業，致部分餘戶長期空置，未能妥為處分或活化運用等情事，經函請國防部督促檢討改進。據復：A.已函請國產署協助刊登待標售餘戶坐落社區及周邊生活設施等資訊，並建立環景看屋功能，以利大眾瀏覽；B.將規劃比照民間租屋平台，建置待標租餘戶照片、平面圖及周邊環境等資訊公告於網站，以提升餘戶活化成效；C.將研議修正國軍志願役現役官兵申請國軍老舊眷村改建零星餘戶價售作業要點，據以推動價售作業，及持續掌握眷改條例修法進度，並依修法結果辦理眷戶後續安置事宜。

（2）　國防部辦理眷村文化保存作業，間有未依規定提出可接受容積之基地清單，致經選定眷村文化保存園區之土地迄未完成撥用，或有逾越國軍老舊眷村改建條例授權擇選眷村文化保存之限制及經費支用範圍等情事，允宜檢討妥處。

國防部為辦理眷村文化保存，依據國軍老舊眷村改建條例（下稱眷改條例）第4條規定，於98年間會同前行政院文化建設委員會（於101年5月20日改制為文化部）訂定國軍老舊眷村文化保存及審核辦法（下稱審核辦法），由直轄市、縣（市）政府選擇騰空待標售且尚未拆除之國軍老舊眷村，擬具保存計畫向國防部申請保存。截至113年底止，國防部選定眷村文化園區共13處，另管理24處具文化資產性質眷村。經查國防部辦理眷村文化保存情形，核有：A.國防部未落實審核辦法規範，於選定眷村文化園區後向地方政府提出可接受容積之清單，致新竹縣裝甲新村及雲林縣建國一、二村等2處眷村於101年間選定為眷村文化園區後，或因同區域無適當可接受容積移入之老舊眷村改建土地，或因文化園區位於非都市範圍，而有容積移轉窒礙，致該等地方政府無法依都市計畫法將等值容積辦理移轉，經選定眷村文化園區之土地迄未能完成無償撥用；B.國防部為擴大眷村文化保存範圍，於101年間修訂審核辦法，增列經該部召開會議決議具有眷村保存價值之文化性資產得委託專業機關（構）、登記有案之團體辦理保存、修復、經營及管理維護，相關支出或收益由國軍老舊眷村改建基金（下稱眷改基金）收付。該部管有24處眷村具文化資產

性質，委託地方政府代為管理或合作經營，地方政府推廣眷村文化或環境管理維護等工作衍生所需經費，如112及113年度之「高雄市眷村嘉年華以住代護十週年成果推廣合作計畫案」、「花蓮縣美崙溪畔日式宿舍群環境維護與教育推廣案」、「花蓮復興新村歷史建築環境管理維護暨推廣案」等，由眷改基金支應1,793萬餘元。惟按眷改條例第14條規定，眷改基金用於眷村文化保存支出，以眷村文化保存開辦之軟、硬體設施為限，其經營及管理支出，由申請保存之直轄市、縣（市）政府負責。該部修訂審核辦法規範經召開會議決議具有眷村保存價值文化性資產得委託其他機構經營及管理維護，相關支出或收益由眷改基金收付，已逾越眷改條例規定支用範圍，該部以眷改基金款項支應地方政府推廣眷村文化所需經費，核與眷改條例規定未合等情事，經函請國防部檢討妥處。據復：A.針對新竹縣「裝甲新村」部分，國防部已於114年3月26日召開會議，請新竹縣政府業管都市計畫主管機關研商「裝甲新村（甲村）」土地作為容積接收基地；另有關雲林縣「建國一、二村」部分，國防部已於114年2月7日與雲林縣政府研討處理作法，由該府研議透過辦理「因應國土計畫擴大高速鐵路雲林車站特定區計畫案」時機，將保存眷村坐落非都市土地變更為都市土地後，再續行檢討適宜土地辦理相關容積移轉事宜；B.眷村具文化資產性質者，將持續協請地方政府文化主管機關檢討辦理撥用作業，撥用前為避免區域環境髒亂，將要求地方政府不得將該環境維護經費使用於推廣作業。

# 6.　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

表2　112年度審核報告非營業部分所列國軍老舊眷村改建基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）國防部為辦理國軍老舊眷村改建業務，前由國軍官兵購置住宅基金墊支改建工程款項，由該部逐年陸續辦理清償，已見成效，惟近3年度因眷地活化處分進度遲緩，相關款項利息費用計列疑義尚待釐清，影響清償進度，允宜檢討加速辦理。 |  |

表2　112年度審核報告非營業部分所列國軍老舊眷村改建基金重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （2）國防部為增裕基金收入、活化列管眷地，並達成眷村文化保存，以土地租賃方式委託地方政府經營眷改土地，惟契約執行未臻周妥，允宜檢討妥處。 |  |

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。

(三)國防醫學院軍事教育基金

政府為因應軍事教育發展趨勢，提升軍醫教育品質、軍陣醫學研究績效，及促進校務治理成效，依據軍事教育條例規定，於113年度設立國防醫學院軍事教育基金。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

# 1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係執行國家高等教育發展政策，培育軍醫人才，以有效支援國軍戰備任務。113年度營運項目為教學訓輔1項，預計培育學生2,090人，實際培育2,073人，較預計減少17人，約0.81％，主要係研究生註冊人數較預期減少所致。

# 2.　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務短絀3,887萬餘元，業務外賸餘2,289萬餘元，審定本期短絀1,598萬餘元，較預算短絀3,327萬餘元，減少1,728萬餘元，約51.95％，主要係國防醫學院辦理場館租借，按實際需求覈實支應水電費及用品耗材，雜項費用較預計減少所致。

# 3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　113年度決算經行政院核定短絀15,988,395元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　113年度決算審定短絀15,988,395元，全數撥用公積15,988,395元填補。

# 4.　現金流量之查核

該基金係113年度設立，經業務、投資及籌資活動暨匯率變動影響結果，現金及約當現金淨增2億9,281萬餘元，期末現金及約當現金為2億9,281萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數4,233萬餘元，增加2億5,048萬餘元，主要係預收政府科學研究補助或委託辦理之收入較預計增加，業務活動之淨現金流入增加所致。

# 5.　重要審核意見

國防部為提升軍醫教育品質及促進校務治理，設立國防醫學院軍事教育基金，惟首年營運即發生短絀情形，且原以公務預算購置教學研究使用之儀器設備，未隨同基金成立移轉，逕供基金使用收益，允宜研謀開源節流措施，穩健基金財務，並檢討列屬公務財產之妥適性，以符合財產管理與基金運作一致性。

國防部依軍事教育條例第21條之1規定，因應軍事教育發展趨勢，推廣終身學習，提升教育品質及科技研發能力，於113年度設立國防醫學院軍事教育基金（下稱軍教基金)。經查113年度軍教基金營運情形，核有下列事項：

（1)　軍教基金營運結果呈短絀情形，尚待強化衡平收支管控作為：依國防醫學院軍事教育基金管理及監督辦法第30條第1項規定，該基金及各項自籌收入之執行，應以有賸餘或維持收支平衡為原則。經查，113年度軍教基金決算短絀1,598萬餘元，雖較預算短絀3,327萬餘元，減少1,728萬餘元，約51.95％，惟未能達成基金執行有賸餘或維持收支平衡之目標。經分析收支情形，教學研究及訓輔成本、建教合作成本等2項業務成本，實支數較預算數分別增加2,056萬餘元及1,298萬餘元，主要係水電費、校聘人員及各類專案計畫人員等薪資、專家出席審查費等專業服務費支出較預算增加；至業務收入實收數雖較預算增加，惟學雜費收入實收數卻較預算減少258萬餘元，主要係113學年度研究所自費生錄取人數為214人，僅183人入校註冊，註冊率85.51％，且休退學學生達28人，致學雜費收入不如預期。經函請國防部軍醫局（下稱軍醫局)督促國防醫學院加強財務控管與預算執行管理，及強化學生輔導，提升課程實用性與教學品質，以提升軍醫人才培育成效。據復：為維持基金財務結構穩健與永續發展，將持續推動節能措施、盤點人力配置，以落實支出控管；另為使學雜費自籌財源穩健成長，研擬增設研究所公餘在職進修及提供各所研究生獎學金等方案，並結合建構產學建教合作及就業輔導，提高教研品質及學雜費收入，以期達成基金收支平衡之目標。

（2）　國防醫學院原以公務預算購置教學研究使用之儀器設備，未隨同基金成立移轉，逕供基金使用收益：依行政院91年6月6日院授主孝三字第091004093號函釋，各國立大學校院校務基金原以公務預算購置或無償撥用取得之財產，以代管資產及應付代管資產列帳。國防醫學院為軍事研究發展，偕同三軍總醫院執行基礎醫學研究及研討臨床問題之對策，於102年成立貴重暨共同儀器中心（下稱貴儀中心），並訂頒國防醫學院貴重暨共同儀器中心收費管理規定及收費辦法，按學校人員、研究機構及校外人士等身分收取儀器使用費，113年度計使用3,728人次，收取儀器（設備）檢測費合計252萬餘元，全數納列基金收入。按國防醫學院財產清冊載列，有關貴儀中心保管儀器計有93項，其中於113年度軍教基金設立後購置之儀器（設備）12項，帳值合計5,871萬餘元，納列軍教基金財產；其餘81項儀器（設備）2億9,524萬餘元列屬公務財產。經查，軍醫局113年度於「一般科學研究」科目編列研究經費8,809萬餘元，補助軍教基金執行軍陣醫學研究，惟上述供軍陣醫學研究使用之81項實驗儀器仍列公務財產，而未隨同基金成立移轉以代管資產及應付代管資產列帳，且收取之檢測費逕列為基金收入，核與行政院函釋有關校務基金原以公務預算購置之財產，以代管資產列帳之意旨未合，經函請軍醫局督促國防醫學院檢討財產劃分之妥適性，並妥為處理。據復：將檢討管制公務財產移轉至軍教基金代管資產列帳作業。

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。