(二)國立臺灣大學附設醫院作業基金

政府為應國立臺灣大學醫學院教學研究與醫療服務之需要，於61年依預算法規定設立國立臺灣大學附設醫院作業基金，嗣93年將前行政院衛生署雲林醫院醫療藥品基金、國立臺北護理學院附設醫院作業基金併入該基金，並自97年度起編列附屬單位預算之分預算；為提供北海岸地區居民高品質醫療服務，財團法人北海岸金山醫院於99年10月1日改制為金山分院作業基金；前行政院衛生署新竹、竹東醫院醫療藥品基金，於100年7月1日併入該基金，自101年度起編列附屬單位預算之分預算。復為協助生醫產業發展，自109年度起設立新竹生醫園區分院作業基金，又為整合醫療資源及人力調度，自110年度起將新竹、竹東及新竹生醫園區分院作業基金整併為新竹臺大分院作業基金。另國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院作業基金自110年6月1日起以作業單位方式併入該基金，並自111年度起改編列附屬單位預算之分預算（含雲林分院作業基金等5個分基金）。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係醫學教育研究與醫療服務。113年度營運項目2項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形如次：

（1）　門診病患醫療	　預計564萬餘人次，實際為555萬餘人次，較預計減少9萬餘人次，約1.61％，主要係國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院受全民健康保險政策限縮門診服務量影響，門診人次較預計減少所致。至各醫院門診醫療營運情形列表如次：

單位：人次

| 醫院名稱 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 增減數 | ％ |
| 合計 | 5,641,209 | 5,550,153 | - 91,056 | - 1.61 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院（總院） | 2,807,945 | 2,783,403 | - 24,542 | - 0.87 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 785,203 | 804,764 | 19,561 | 2.49 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院 | 266,531 | 296,221 | 29,690 | 11.14 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 100,400 | 104,273 | 3,873 | 3.86 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 1,399,130 | 1,214,507 | - 184,623 | - 13.20 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 282,000 | 346,985 | 64,985 | 23.04 |

（2）　住院病患醫療　		預計157萬餘人日，實際為149萬餘人日，較預計減少8萬餘人日，約5.13％，主要係國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院受護理人力短缺影響，病床未能如期開放，住院人日較預計減少所致。至各醫院住院醫療營運情形列表如次：

單位：人日

| 醫院名稱 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 增減數 | ％ |
| 合計 | 1,572,645 | 1,492,035 | - 80,610 | - 5.13 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院（總院） | 752,701 | 784,092 | 31,391 | 4.17 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 269,568 | 264,437 | - 5,131 | - 1.90 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院 | 28,546 | 23,789 | - 4,757 | - 16.66 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 7,300 | 8,790 | 1,490 | 20.41 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 412,050 | 317,873 | - 94,177 | - 22.86 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 102,480 | 93,054 | - 9,426 | - 9.20 |

2.　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務短絀2億8,768萬餘元，業務外賸餘25億9,740萬餘元，審定本期賸餘23億972萬餘元，較預算賸餘18億6,979萬餘元，增加4億3,993萬餘元，約23.53％，主要係112年度申報之醫療費用經中央健康保險署點值結算調整及核減數額較預計減少，未清結之「備抵醫療折讓」轉列業務外收入較預計增加所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　		113年度決算經行政院核定賸餘2,309,722,344元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　		113年度決算審定賸餘2,309,722,344元，其中：

A.　總院及雲林、北護、新竹臺大、癌醫等4個分基金賸餘2,321,936,809元，連同前期未分配賸餘5,644,281,426元，合計賸餘7,966,218,235元，經依預算撥充基金2,832,234,000元後，尚有未分配賸餘5,133,984,235元。

B.　	金山分院分基金短絀12,214,465元，連同前期待填補之短絀125,623,674元，合計短絀137,838,139元，全數列為待填補之短絀。

4.　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金134億7,526萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增2億6,487萬餘元，期末現金及約當現金為137億4,014萬餘元；其現金及約當現金淨增數與預算淨減數9億8,150萬餘元，相距12億4,637萬餘元，主要係購建固定資產實際支出較預計減少，投資活動之淨現金流出減少所致。

5.　重要審核意見

（1）　臺大醫院整體營運成果尚能達成預計目標，惟雲林及新竹等2家分院護理人員空缺率連續3年高於常態，又新竹分院門診申報量占總申報量逾5成5，恐因健保個別醫院前瞻式預算分區共管方式計畫新制實施，加劇營運風險，允宜研謀改善，並適時增補護理人力，以提供民眾適切醫療照護。

國立臺灣大學附設醫院作業基金113年度門診及住院病患分別為555萬餘人次及149萬餘人日，綜計總收入574億8,310萬餘元，綜計總支出551億7,338萬餘元，營運獲有賸餘23億972萬餘元，較預計增加4億3,993萬餘元，整體而言，營運成果尚能達成預計目標。據國立臺灣大學醫學院附設醫院（下稱臺大醫院）及各分院統計，臺大醫院新竹臺大分院（下稱新竹分院）護理人員空缺率由111年度之16.73％，逐年下降至113年度之9.95％，臺大醫院雲林分院亦由111年度之9.38％，下降至113年度之7.49％，護理人員空缺率已有改善，惟連續3年均高於衛生福利部統計新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情後之醫院護理人員常態空缺率7％，其中新竹分院空缺人數每年度介於187人至304人，較同屬醫學中心之臺大醫院總院空缺人數介於19人至62人，高逾數倍，復因護理人力短缺，須暫時以關閉床位方式因應，113年度急性一般病床占床率僅60.04％，低於醫學中心112年度之平均值80.27％，致113年度業務短絀達3億944萬餘元，短絀金額較預計增加7,878萬餘元，營運效能欠彰。另查，衛生福利部中央健康保險署為落實分級醫療，於114年度實施「個別醫院前瞻式預算分區共管方式」計畫，希藉由醫院自主管理，確保健保點值穩定，並逐步要求醫學中心門診占醫療收入比率須低於55％，惟新竹分院113年度各季門診申報量占總申報量介於57.03％至58.07％間，屆時門診服務量能勢受更嚴格控管，恐加劇營運風險。經函請臺大醫院督促研擬改善方案，強化護理人力留任誘因，並研擬改善營運成效之對策。據復：已分別採行調整薪資結構與待遇方案、彈性排班與資深人員照顧方案、優化職場工作環境等措施，以提升護理留任率；另新竹分院將加強三院區分工及連結，拓展醫療業務，以增進經營效能。

（2）　	臺大醫院總院為東、西址整體發展，辦理健康大樓新建工程計畫，因一再修正計畫，延宕工程期程，致歷經10餘年仍未完工，截至113年底預算執行率未及8成，鑑於該工程即將於114年底屆期，允宜積極趲趕工進，以儘早達成提升門診醫療品質之效益。

國立臺灣大學醫學院附設醫院（下稱臺大醫院）總院考量東、西址各院區未來整體發展，報經行政院於99年7月15日同意辦理健康大樓新建工程計畫，興建地下3層，地上10層之健康大樓，及地下4層之中央廣場停車場與景福通道延伸廊道等，計畫總經費42億941萬餘元，原預計於104年7月完工啟用；嗣經重新評估建築量體容納及老樹保護、整體天際等因素，報請行政院3次修正計畫後，計畫總經費修正為47億3,126萬餘元，工程期程延後至109年12月。復因拆除範圍內之鍋爐室經臺北市政府文化局列為歷史建築，影響主體工程進度，且配合後續鍋爐室需解體重組，及勞動基準法修正增加工資成本等因素，報經行政院於107年1月4日同意辦理第4次計畫修正，計畫總經費增加為54億4,740萬餘元，展延啟用期程至111年12月，並經教育部函囑應積極趲趕計畫進度，避免經費再次調升。其後該院又於111年2月24日及112年10月5日，2度以鍋爐室列為歷史建築，影響主體工程進度，及疫情、營建市場環境、裝修水電空調標案多次流標等由，陳報行政院辦理第5次及第6次計畫修正，並調增計畫總經費至80億3,414萬餘元，啟用期程再次展延至114年12月，經行政院於111年4月7日及112年12月4日函復勉予原則同意，並就該計畫歷經10餘年尚未完成，執行期程僅2年餘，尚須執行55億餘元，量能龐大，囑應妥善規劃協調各項工程，督促廠商掌握期程等。惟截至113年底止，該工程可用預算數68億7,300萬元，實際執行數50億8,634萬餘元，執行率仍僅74.00％，未及8成。鑑於該工程即將於114年底屆期，經函請臺大醫院檢討預算執行落後癥結，確實掌握各項工程期程，儘早達成提升門診醫療品質之效益。據復：已持續督促廠商趲趕工進，俟取得使用執照後，將儘速安排醫療儀器設備廠商進場安裝，以如期於114年底啟用健康大樓。

6.　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表1）。

表1　112年度審核報告非營業部分所列國立臺灣大學附設醫院作業基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）臺大醫院總院積極配合政府2050淨零排放政策，訂定溫室氣體減量目標，惟尚未盤查各個營運環節碳排放量，允宜研議強化碳盤查機制，以落實溫室氣體減量。 |  |
| （2）臺大醫院雲林分院辦理虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓（含污水處理廠）及醫護宿舍新建工程計畫，緩解斗六院區急重症醫療空間不足，惟未依行政院核定經費辦理基本設計，且未按市場行情估算工程經費等，致須費時修正提報變更計畫，延宕計畫及預算執行進度，亟待研謀改善。 |  |

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。