十、農業部主管

(一)農業作業基金

前臺灣省政府為促進種苗及畜產改良繁殖作業，分別設立種苗改良繁殖作業基金及畜產改良作業基金，嗣因配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案，於88年7月1日改隸前行政院農業委員會（於112年8月1日改制為農業部），90年度改列農業綜合基金，92年度移列農業作業基金（含種苗改良繁殖作業基金等2個分基金），及105年度增設農業生物科技園區作業分基金（113年度更名為農業科技園區作業分基金），以發展農業科技產業，健全農業科技園區之設施及服務。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.	　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理雜糧、綠肥種子與優良禽畜產品供銷及農業科技園區管理租賃作業。113年度主要營運項目2項，實施結果，實際數較原預計增加及減少者各1項，其執行情形如次：

（1）　農畜產品供銷　預計供銷農畜產品1億9,506萬餘元，實際為1億7,329萬餘元，較預計減少2,177萬餘元，約11.16％，主要係畜產改良作業分基金之飼料廠受禽畜飼養單位飼料需求減少影響，飼料供應較預計減少所致。

（2）　出租資產　預計出租面積112萬餘平方公尺，實際出租面積122萬餘平方公尺，較預計增加10萬餘平方公尺，約9.20％，主要係農業科技園區作業分基金出租土地面積較預計增加所致。

2.	　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務短絀7,968萬餘元，業務外短絀797萬餘元，審定本期短絀8,766萬餘元，較預算短絀1億623萬餘元，減少1,857萬餘元，約17.48％，主要係農業科技園區作業分基金土地租金收入較預期增加所致。各分基金中，農業科技園區作業分基金本期短絀1億504萬餘元，主要係園區向進駐廠商收取之管理費及租金收入不敷支應相關支出所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　	113年度決算經行政院核定短絀87,664,573元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　	113年度決算審定短絀87,664,573元，其中：

A.　種苗改良繁殖作業分基金等2個分基金賸餘17,379,331元，連同前期未分配賸餘250,195,540元，合計賸餘267,574,871元，全數列為未分配賸餘。

B.　農業科技園區作業分基金短絀105,043,904元，全數撥用公積填補。

4.	　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金3億4,860萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減1,472萬餘元，期末現金及約當現金為3億3,388萬餘元；其現金及約當現金淨減數較預算淨減數2,983萬餘元，減少1,511萬餘元，主要係農業科技園區作業分基金將定期存款解約以支付水資源處理廠擴建工程款，投資活動之淨現金流出減少所致。

5.	　重要審核意見

設置農業科技園區，帶動農業科技產業發展，惟近4成土地及近8成廠房迄未出租，別墅宿舍區出租率亦低，近5年度基金收支均呈現短絀，營運績效欠佳，允宜積極辦理招商，以提升基金整體營運績效。

農業部為配合產業趨勢及國家整體政策，引領臺灣農業朝技術密集、高附加價值、低污染之農業生物科技產業發展，於屏東縣長治鄉設置農業科技園區，開發面積232.97公頃，總經費83.65億元，95年12月正式營運，管理機關為該部農業科技園區管理中心，嗣因園區土地不敷使用，103年8月經行政院核定「農業生物科技園區擴充計畫」（下稱園區擴充計畫），增加開發土地面積165公頃，經費35.17億元。經查園區營運及管理情形，核有：（1）因園區土地及廠房出租未如預期，租金收入無法支應所需成本與費用，肇致農業科技園區作業基金自109年度起連續5年度產生虧損，營運績效欠佳，未分配盈餘已於112年度用罄。另為因應園區擴充計畫資金需求，107至109年度分別向農業作業基金之種苗改良繁殖作業基金及畜產改良作業基金借款2.5億元，截至113年底止，尚有借款餘額2.2億元，加上待支付鉅額水資源處理廠工程款，基金財務壓力沉重，允宜研謀改善收支狀況，積極招商增加收益，以提升基金整體營運績效；（2）推動園區擴充計畫，擴增廠房用地範圍，惟招商結果未如預期，截至113年底止，土地可出租面積188.29公頃，未出租面積74.91公頃，未出租比率39.78％；實驗農場用地8.28公頃，尚有6.38公頃待出租，未出租比率高達77.05％，土地出租情形欠佳，又客製化之動物疫苗專區廠房廠商已退租年餘仍未再出租使用，允宜積極辦理招商，提高土地出租率，以提升資產使用效能；（3）園區住宿區包括供園區廠商高階主管使用，以獨棟、雙拼別墅為主之住宅區，以及供園區員工住宿使用之多層公寓。宿舍興建工程於98年9月15日完成驗收，結算金額2億4,611萬餘元，包括獨棟別墅4棟、雙拼別墅12棟及公寓48間。公寓出租率自103年度之47.92％，逐步成長至113年度之79.17％，已有改善，惟仍有2成未出租（圖1）；

圖1　農科園區宿舍出租率

資料來源：整理自農業科技園區管理中心提供資料。

113年度別墅出租率43.75％，其中雙拼別墅12棟，因租金較高，僅出租3棟，其餘9棟自98年間完成驗收後未曾出租，已閒置16年餘，允宜積極研謀解決方案等情事，經函請農業部研謀改善。據復：（1）將串聯現有進駐廠商及其上下游業者，打造產業團隊並發揮群聚效應，吸引產業聚落上下游業者前來投資進駐，持續提升土地、廠房等資產使用效益，兼顧產業發展、基金收益及整體營運績效；（2）擴充區土地去化較慢部分，將持續落實各項招商措施，加強招商進程俾達基金收支平衡之目標，另動物疫苗專區廠房部分，將持續拜訪動物疫苗業者，或擴大可承租產業類別，或提供大專校院或研究單位承租，作為先導工廠或產業人才訓練場所；（3）近年因家庭組成型態變遷，多有不婚或少子女化之情形，致原規劃供高階主管使用之別墅區出租率未如預期，已研議因應措施，以提升宿舍出租使用率。

6.　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，計有畜產改良作業基金辦理畜禽育種及品種改良等業務，部分營運項目銷貨毛利未達預期目標，雞隻繁殖汰換業務未能依年度產銷目標執行，豬隻飼養死亡率增加等情事，允宜研謀改善1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。